PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAŢI

APROBAT,

PRIMAR

ing. DUMITRU NICOLAE

DOCUMENTAŢIE  DE  ATRIBUIRE

- A CONTRACTULUI DE PROIECTARE ŞI EXECUŢIE

Modernizare Stadion Dunărea – etapa II

procedura aplicată: CERERE DE OFERTĂ ON LINE

2011

# CONTINUT DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE

„Modernizare Stadion Dunărea –etapa II, Municipiul Galaţi”

Cod CPV  71322000-1

Cod CPV  45212224-2

| Nr.sectiune | Denumire secţiune | Pag. |
| --- | --- | --- |
| I. | FISA DE DATE A ACHIZITIEI | 3 - 12 |
| II. | CAIET DE SARCINI | 13 - 16 |
| III. | FORMULARE | 17 - 38 |
| IV. | PROIECT CONTRACT | 39 - 47 |

FISA DE DATE A ACHIZITIEI

Prin depunerea unei oferte, ofertantul acceptă în prealabil condiţiile generale şi particulare care guvernează acest contract ca singura bază a acestei proceduri de atribuire, indiferent care sunt condiţiile proprii de vânzare ale ofertantului.  Ofertanţii au obligaţia de a analiza cu atenţie Documentaţia de Atribuire şi să pregătească oferta conform tuturor instrucţiunilor, formularelor, prevederilor contractuale si de specificaţii tehnice conţinute in aceasta Documentaţie. Eşecul de a depune o oferta care sa conţină toate informaţiile cerute în termenul prevăzut va duce la respingerea ofertei. Nu se va ţine cont de nici o exprimare a unei rezerve în ofertă cu privire la Documentaţia de Atribuire. Orice exprimare a unei astfel de rezerve poate duce la respingerea ofertei, fără nici o evaluare. Niciun cost suportat de operatorul economic pentru pregătirea şi depunerea ofertei nu va fi rambursat. Toate aceste costuri vor fi suportate de către operatorul economic ofertant, indiferent de rezultatul procedurii.

Anexele şi formularele prevăzute în cadrul documentaţiei de atribuire trebuie completate în mod corespunzător. Formularele, declaraţiile şi certificatele prevăzute trebuie semnate (nume, prenume, semnătura) si stampilate, în original, dacă nu se specifică altfel, de persoanele sau instituţiile autorizate.

Toate documentele referitoare la cerinţele de calificare, propunerea tehnică, propunerea financiară trebuiesc semnate cu semnătură electronică. În cazul în care acest lucru nu este posibil,  documentele referitoare la cerinţele de calificare, propunerea tehnică, propunerea financiară trebuiesc scanate şi ataşate on-line în SEAP

- 1. Informaţii privind autoritatea contractantă

1.1 Municipiul Galaţi

Cod de identificare fiscala : 3814810

Sediu : strada Domnească nr.38;

telefon: 0236 307720 ; fax: 0236 307720.

e-mail: licitatii@primaria.galati.ro

1.2 PROGRAM DE LUCRU : Luni – Joi: 8.00 – 16.30 / Vineri: 8.00 – 14.00

1.3 Activitatea autorităţii contractante Administraţie publică locală

1.4 Mijloace de comunicare

Orice comunicare, solicitare, informare, notificare şi altele asemenea trebuie formulata în scris si comunicata prin depunere la sediul destinatarului, prin posta- cu confirmare de primire -  , prin fax sau prin e-mail.

Fax: 0236 307720; e-mail: licitatii@primaria.galati.ro

Adresa poştală: strada Domnească nr.38 Galaţi, cod 800008

Informaţii

Legislaţie fiscala:			www.mfinante.ro

Legislaţie privind protecţia mediului:	www.mmediu.ro

Legislaţia muncii:			www.protectiamuncii.ro

Cai de atac:				www.cnsc.ro; www.portal.just.ro

- 1.5 Principii care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie publică:

a) nediscriminarea; b) tratamentul egal; c) recunoaşterea reciprocă; d) transparenţa; e) proporţionalitatea; f) eficienţa utilizării fondurilor publice; g) asumarea răspunderii.

- 1.6 Legislaţie aplicabilă procedurii:

- O.U.G. nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările si completările ulterioare; - Legea nr. 337 din 17 iulie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii; - H.G. nr. 925 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii; - Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ; - Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice; - Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii; - H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico – economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii;

- 1.7 Anunţ de participare

Autoritatea contractantă a publicat Invitaţie de participare in SEAP:   www.e-licitatie.ro

2. Documentatia de atribuire:

Autoritatea contractanta asigura obţinerea documentaţiei de atribuire de către orice operator economic prin asigurarea accesului direct, nerestricţionat si deplin, prin mijloace electronice, la conţinutul acesteia.

Accesarea documentaţiei de atribuire şi a documentaţiei tehnice: www.e-licitatie.ro.

3. Dreptul de a solicita clarificari

Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări privind documentaţia de atribuire.

Autoritatea contractantă are obligaţia de a răspunde, în mod clar, complet şi fără ambiguităţi, cât mai repede posibil, la orice clarificare solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească, de regula, 3 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări din partea operatorului economic.

In măsura în care clarificările sunt solicitate în timp util, autoritatea contractantă are obligaţia de a publica/ transmite răspunsul la orice clarificare cu cel puţin 6 zile înainte de data limită de depunere a ofertei.

În cazul în  care  operatorul  economic nu  a transmis solicitarea de clarificare în timp util, punând astfel autoritatea contractantă în imposibilitatea de a respecta acest termen, aceasta din urmă are, totuşi, obligaţia de a răspunde la solicitarea de clarificare în măsura în care perioada necesară pentru elaborarea şi publicarea/ transmiterea răspunsului face posibilă primirea acestuia de către operatorii economici înainte de data limită de depunere a ofertelor.

Clarificările si/ sau eventualele modificări aduse documentaţiei de atribuire vor fi făcute cunoscute prin crearea unui nou fişier electronic la care se va asigura accesul operatorilor economici direct si nerestricţionat, in mod similar accesului la fişierul iniţial.

Data limită pentru solicitarea clarificărilor –09.05.2011, ora 12

Data limită pentru postarea răspunsurilor la clarificări – 10.05.2011

4. Cai de atac

- Instituţia responsabilă pentru soluţionarea contestaţiei sau plângerii:

4.1 Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3 Localitatea: Bucureşti , Cod poştal: 030084 Ţara: România E-mail: office@cnsc.ro Telefon: 021 / 310 4641 - Adresa internet: www.cnsc.ro Fax: 021 / 310 4642

- Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept ori într-un interes legitim printr-un act al autorităţii contractante, prin încălcarea dispoziţiilor legale în materia achiziţiilor publice, poate solicita anularea actului, obligarea autorităţii contractante de a emite un act, recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim pe cale administrativ-jurisdicţională sau în justiţie, in condiţiile Ordonanţei de Urgenta nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de  concesiune  de  lucrări  publice  şi  a  contractelor  de  concesiune  de  servicii,  cu modificările si completările ulterioare, coroborate prevederilor Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările si completările ulterioare, in măsura in care nu sunt contrare prevederilor ordonanţei de urgenta.

- Inainte de a se adresa instantei competente, persoana vatamata va notifica autoritatea contractanta cu privire la pretinsa incalcare a dispozitiilor legale si la intentia de a sesiza Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, fara ca lipsa acestei proceduri prealabile sa impiedice introducerea cererii in fata Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.

5. Obiectul contractului:

Proiectare şi execuţie aferentă investiţiei „Modernizare Stadion Dunărea- etapa II” (conform cerinţelor din caietul de sarcini),

având încadrarea în codul CPV:  71322000-1, 45212224-2

6. Termenul MAXIM de realizare: 6 luni (1 lună proiectare, 5 luni execuţie)

Contractul produce efecte de la data inregistrarii la achizitor, dupa semnarea acestuia de catre ambele parti, pana la data receptiei finale, fara obiectiuni, a lucrarilor.

7. Sursele de finanţare: bugetul local

8. FINALIZAREA PROCEDURII:

Procedura se va finaliza prin încheierea contractului de achiziţie cu ofertantul a cărui ofertă  va fi stabilită ca fiind câştigătoare.

Toate clauzele contractuale prevăzute în contractul din prezenta documentaţie sunt considerate obligatorii.

9. oferte alternative : nu se acceptă

10. Procedura aplicată: cerere de ofertă  - on line

11. SELECŢIA ŞI CALIFICAREA OFERTANŢILOR

11.1  Pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare prevăzute la art. 176 din OUG 34 / 2006, ofertantul are dreptul de a prezenta iniţial doar o declaraţie pe propria răspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca îndeplineşte cerinţele de calificare astfel cum au fost solicitate in Documentaţia de atribuire. Declaraţia va fi însoţita de o anexa in care ofertantul trebuie sa menţioneze succint, dar precis, modul concret de îndeplinire a respectivelor cerinţe - inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantităţi sau altele asemenea,

11.2  In cazul in care uzează de dreptul prevăzut la pct. 11.1, ofertantul are obligaţia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probează/confirma îndeplinirea cerinţelor de calificare, atunci când primeşte din partea autorităţii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevăzut in respectiva solicitare. Acest termen nu poate fi mai mic de 3 zile lucrătoare.

11.3  Autoritatea contractanta trebuie sa se asigure ca ofertantul a cărui oferta este declarata câştigătoare a prezentat, nu mai târziu de încheierea raportului procedurii de atribuire, certificatele/documentele prevăzute la pct. 11.2, acestea fiind incluse in dosarul achiziţiei publice.

# Cerinţe minime de calificare a candidaţilor/ofertanţilor:

- situaţia personală a candidatului sau ofertantului;

- capacitatea de exercitare a activităţii profesionale;

- situaţia economică şi financiară;

- capacitatea tehnică şi profesională;

- standarde de asigurare a calităţii;

- standarde de protecţie a mediului.

- standarde de asigurare a sănatăţii si securităţii ocupaţionale

12. DOCUMENTE CARE DOVEDESC SITUAŢIA PERSONALĂ A CANDIDATULUI SAU OFERTANTULUI:

12.1. Declaraţie privind eligibilitatea Formular, (încadrarea în situaţia prevăzută  la art.180 din OUG nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică). (cerinţă obligatorie)

12.2. Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, Formular (Cerinţa obligatorie);

12.3. Certificate constatatoare privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plata (taxe si impozite către stat cât si cele locale) – formulare tip emise de autorităţile competente fără datorii restante la data deschiderii ofertelor – original sau copii legalizate. (cerinţă obligatorie)

12.4. Operatorul economic (lider, asociat, subcontractor) trebuie sa completeze Formularul  – Declaraţie privind calitatea de participant la procedură (cerinţă obligatorie)

12.5 Operatorul economic (lider, asociat) trebuie sa completeze Formularul  – Certificat de participare la licitaţie cu ofertă independentă (cerinţă obligatorie)

Se precizează că, pentru a evita excluderea din procedura de atribuire, operatorul economic trebuie să prezinte certificate constatatoare, fără datorii la bugetul de stat şi local.

Atunci când un grup de operatori economici depune oferta/candidatura comună, situaţia personală a candidatului sau ofertantului se demonstrează de fiecare asociat în parte.

13. DOCUMENTE CARE DOVEDESC CAPACITATEA DE EXERCITARE A ACTIVITATII PROFESIONALE

13.1 Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului - dovedind înregistrarea ca persoana juridica - fotocopie certificată pentru conformitate cu originalul, semnata si stampilata. (cerinţă obligatorie).

Pentru persoane juridice străine se vor depune înscrisuri probatorii, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic, apte a dovedi atestarea / apartenenţa din punct de vedere profesional / înregistrarea ca persoana juridica, eliberate cu cel mult 30 de zile înainte de depunerea documentelor de calificare.

Atunci când un grup de operatori economici depune oferta/candidatura comună, capacitatea de exercitare a activităţii profesionale se demonstrează de către fiecare membru al grupului.

14. DOCUMENTE CARE DOVEDESC CAPACITATEA ECONOMICĂ ŞI FINANCIARĂ:

14.1.  Balanţa analitică  la 31/12/2010,  (cerinţă obligatorie)

14.2. Declaraţii privind cifra de afaceri globală: Fişă de informaţii generale, Formular, care vizează activitatea din ultimii trei ani (2008, 2009, 2010) , în măsura în care informaţiile respective sunt disponibile; (cerinţă obligatorie)

Cifra medie anuală de afaceri pe ultimii 3 ani ≥ 1.400.000   lei

În cazul în care părţi din contract se doresc a fi subcontractate, subcontractaţii nominalizaţi vor prezenta numai Formularul, din care să reiasă datele de identificare ale acestuia şi să rezulte partea din contract care va fi subcontractată. (cerinţă obligatorie).

14.3.Declaraţie pe proprie răspundere, însoţită de o adeverinţă sau un document echivalent emis de o unitate bancară, prin care ofertantul să confirme că nu este înregistrat cu incidente de plată. (cerinţă obligatorie)

Atunci când un grup de operatori economici depune oferta/candidatura comună, situaţia economică şi financiară se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.

In situaţia in care oferta este depusa de o asociaţie formata din mai multe firme de execuţie lucrări, aceasta trebuie sa prezinte Acordul de asociere, din care  sa rezulte:

- Activităţile pe care le va realiza fiecare membru al asociaţiei

- Cota procentuala care va reveni fiecărui membru al asociaţiei din totalul contractului

- Liderul asociaţiei.

15. DOCUMENTE CARE DOVEDESC CAPACITATEA TEHNICĂ ŞI PROFESIONALĂ:

15.1. Fişă/fişe de informaţii privind experienţa similară pentru servicii de proiectare şi pentru execuţia de lucrări.  (cerinţă obligatorie)

  - a Lista principalelor lucrări executate în ultimii 5 ani   (cerinţă obligatorie)

15.2b Lista principalelor servicii de proiectare din ultimii 3 ani   (cerinţă obligatorie)

  - a Experienţa similara. Ofertanţii vor face dovada finalizării (adică recepţie la terminarea lucrărilor sau recepţie finala, recomandare), in ultimii 5 ani, a unui contract de lucrări a cărui obiect a fost execuţia unor lucrări similare de construcţii civile în valoare minimă de 650.000 lei şi a unui contract de lucrări de tehnico edilitare. (Cerinţa obligatorie)

15.3b Experienţa similara. Ofertanţii vor face dovada finalizării  in ultimii 3 ani, a unui contract de proiectare al cărui obiect a fost prestarea unor servicii de proiectare pentru lucrări de construcţii civile. Se vor prezenta: copii ale contractului, recomandări din partea beneficiarului. (Cerinţa obligatorie)

15.4. Resurse  tehnice    Se va prezenta o declaraţie privind utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice, mijloacele de transport, laboratoare, baze de producţie de care dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de lucrări. Se vor prezenta documente din care sa reiasa forma de detinere (contract de vanzare-cumparare, de leasing, de inchiriere, angajament si declaratie din partea tertului sustinator sau alte documente doveditoare).

În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să prezinte acest formular, condiţia fiind îndeplinită prin cumul.

15.5. Resurse umane Se va prezenta o declaraţie privind numărul mediu anual de personal angajat şi asigurarea personalului de specialitate, numărul şi pregătirea cadrelor de conducere precum şi persoanele responsabile direct de îndeplinirea contractului de achiziţie publică, precum şi efectivele medii anuale ale personalului angajat şi al cadrelor de conducere.

Necesar minim de personal specializat:

a) pentru proiectare:

-  1 manager proiect - inginer construcţii civile cu studii superioare de lunga durata si experienţa ca manager de proiect;

- 1 inginer construcţii specializarea instalaţii/construcţii hidrotehnice - absolvent al unei instituţii de învăţământ superior de lunga durata

- 1 arhitect - diploma de studii;

- 1 topometrist – diploma de studii

- 1 verificator de proiect atestat conform Legii 10/1995.

b) pentru execuţie:

- 1 manager proiect - inginer construcţii civile cu studii superioare de lunga durata si experienţa ca manager de proiect;

- 1 Responsabil Tehnic cu Execuţia lucrărilor in domeniile I - Construcţii civile si IX - Construcţii edilitare şi de gospodărie comunală cu experienţa similara, conform H.G. 925/1995;

- 1 Responsabil cu Controlul Calitatii Lucrarilor in domeniile I - Construcţii civile si IX - Construcţii edilitare şi de gospodărie comunală cu experienţa similara;

- 1 inginer/subinginer instalatii pentru constructii.

Se vor prezenta documente doveditoare ale pregatirii profesionale si calificarii personalului: diplome de studii, certificate, atestate, autorizatii, legitimatii sau alte documente doveditoare.

16. STANDARDE DE ASIGURARE A CALITĂŢII:

16.1. Certificat  ISO-9001 privind  managementul calităţii în domeniul execuţiei de lucrări pentru executant, valabil la data deschiderii ofertelor sau orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care probele / dovezile prezentate confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calităţii. ( Cerinţa obligatorie)

16.2 Certificat  ISO-9001 privind  managementul calităţii în domeniul proiectării, pentru prestator, valabil la data deschiderii ofertelor sau orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care probele / dovezile prezentate confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calităţii. ( Cerinţa obligatorie)

Nu sunt acceptate documente care să ateste că operatorii economici sunt în curs de atestare şi / sau recertificare

  - Programul calităţii  propus pentru execuţia lucrării;

    - Descrierea sistemului calităţii aplicat la lucrare, inclusiv listele cuprinzând procedurile aferente sistemului calităţii ;

    - Listele cuprinzând procedurile tehnice de execuţie a principalelor categorii de lucrări, planul de control al calităţii, verificării şi încercării ;

iii.   Laboratoarele utilizate şi autorizate, cu grad corespunzător lucrărilor

17. STANDARDE DE PROTECŢIE A MEDIULUI pe care operatorul economic le aplică în timpul îndeplinirii contractului de lucrări:

17.1. Certificat de atestare ISO 14001 privind standardele de protecţie a mediului, valabil la data deschiderii ofertelor ce va fi prezentat de către executant sau orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care probele / dovezile prezentate confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al protecţiei mediului.(Cerinţa obligatorie).

Nu sunt acceptate documente care să ateste că operatorii economici sunt în curs de atestare şi / sau recertificare.

18.  STANDARDE DE ASIGURARE A SANATATII SI SECURITATII OCUPATIONALE

18.1. Certificat ISO 18001 valabil la data deschiderii ofertelor ce va fi prezentat de către executant sau orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care probele / dovezile prezentate confirmă asigurarea unui nivel corespunzător a sănătăţii şi securităţii ocupaţionale.(Cerinţa obligatorie).

Nu sunt acceptate documente care să ateste că operatorii economici sunt în curs de atestare şi / sau recertificare.

19. CRITERIUL APLICAT PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ

Preţul cel mai scăzut

20. ELABORAREA OFERTEI

- 20.1. Costul asociat elaborării şi prezentării ofertei

20.1.1. Ofertantul  va  suporta  toate  costurile  asociate  elaborării  şi  prezentării  ofertei  sale,  precum  şi costurile documentelor care o însoţesc, iar autoritatea contractantă nu va fi responsabilă sau răspunzătoare pentru costurile respective.

- 20.2. Limba de redactare a ofertei -Oferta şi documentele care o însoţesc trebuie să fie redactate în limba română.

- 20.3. Perioada de valabilitate a ofertei

Perioada de valabilitate a ofertelor (inclusiv oferta financiară exprimată în lei):  pana la data de 18.07.2011.

- 20.4. Documentele ofertei

Oferta elaborată de ofertant trebuie să cuprindă:

20.4.1. Propunerea tehnică

Ofertantul  va  elabora  propunerea  tehnică  astfel  încât  aceasta  să  respecte  în  totalitate  cerinţele prevăzute în Caietul de sarcini.

20.4.2. Propunerea financiară

Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta să furnizeze toate informaţiile solicitate

- 20.5. Documentele care însoţesc oferta

- Împuternicirea

- Scrisoarea de înaintare .

- Garanţia pentru participare.

Cuantumul garanţiei de participare: 14.000 lei

Perioada de valabilitate a garanţiei de participare:  pana la data de 18.07.2011.

I.M.M. – urile care participă în nume propriu sau în asociere cu alte IMM-uri, pot prezenta garanţie pentru participare in cuantum de 50 % din valoarea mai sus precizata.

Ofertanţii declaraţi IMM – uri vor prezenta anexat formularului de garanţie o Declaraţie privind încadrarea întreprinderii în categoria IMM, în conformitate cu Ordonanţa nr. 27 / 26.01.2006, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346 / 2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 88 / 31.01.2006.

Modul de constituire a garanţiei pentru participare:

Garanţia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară ori de o societate de asigurări, care se prezintă în original, în cuantumul şi pentru perioada prevăzută în documentaţia de atribuire.

Garanţia trebuie să fie irevocabilă.

Instrumentul de garantare trebuie să prevadă dacă plata garanţiei se va executa:

- a) condiţionat, respectiv după constatarea culpei persoanei garantate, în conformitate cu contractul garantat; sau

- b) necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate

In cazul in care  ofertantul alege sa constituie garanţia prin virament plata se va face prin Ordin de plată în contul Municipiului Galaţi nr. RO84 TREZ 3065006 XXX 000 235, deschis la Trezoreria Galaţi. Ordinul de plată trebuie să conţină confirmarea transferului sumei către Municipiul Galaţi, procedura de achiziţie publică şi amplasamentul si urmează a fi depus in ORIGINAL.

Instrumentul de garantare emis în condiţiile legii va conţine acceptul băncii emitente de a se obliga faţă de Municipiul Galaţi să plătească o parte a garanţiei de participare (aşa cum este stabilit prin art. 278¹ din OUG 34/2006 actualizată) la prima sa cerere scrisă cu condiţia ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma datorată ei este din cauza existenţei situaţiei:

“d) Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sau tribunalul în circumscripţia căruia se află sediul autorităţii contractante a respins contestaţia depusă de SC……. ”

Astfel, în instrumentul de garantare va fi menţionat şi punctul d) alături de a), b) şi c) existente în modelul de scrisoare emis de bănci anterior modificării OUG nr. 34/2006.Se accepta un singur document de garanţie care să acopere integral suma menţionata mai sus .

Documentul / documentele care demonstrează constituirea garanţiei de participare va fi prezentat in SEAP scanat color si in original la sediul autorităţii contractante, Primăria mun.Galaţi, str.Domnească nr.38, Registratura pana cel târziu la data si ora limita de deschidere a ofertelor

Garantia de participare se restituie astfel:

- ofertantului castigator: în cel mult 3 zile lucrătoare de la data constituirii garanţiei de bună execuţie;

- ofertantilor necastigatori: după semnarea contractului de achiziţie publică cu ofertantul a cărui ofertă a fost desemnată câştigătoare, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la data expirării perioadei de valabilitate a ofertei.

În cazul în care autoritatea contractantă se află, conform prevederilor art. 209 din OUG 34 / 2006, în situaţia de a anula procedura de atribuire, garanţia de participare se restituie după data expirării termenului de depunere a unei contestaţii cu privire la această decizie, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la această dată.

După primirea comunicării privind atribuirea contractului de achiziţie publică, ofertanţii ale căror oferte au fost declarate necâştigătoare au dreptul de a obţine eliberarea garanţiei de participare înainte de expirarea perioadei prevăzute la art. 88, alin. (2) sau, după caz, la alin. (3), din HG 925 / 2006, dacă transmit autorităţii contractante o solicitare în acest sens.

21. PREZENTAREA OFERTEI

Orice operator economic inregistrat in SEAP, are dreptul de a depune oferta. Operatorul economic are dreptul de a transmite oferta conform precizărilor de mai jos şi numai până la data limită de depunere a ofertelor prevăzută în anunţul de participare.

Ofertele vor contine urmatoarele documente grupate in 2 parti:

Partea I - Documentatia de calificare si Oferta tehnico-economica

Partea II  documentele care insotesc oferta :

- Scrisoarea de înaintare,

- Documentul care atesta constituirea garantiei de participare,

Partea I, conţinând documentaţia de calificare si Oferta tehnico-economica va fi transmisă în format electronic in SEAP la adresa www.e-licitatie.ro pana la data de 16.05.2011 ora stabilită de SEAP împreună cu valoarea  propunerii financiare, criptata.

Partea II  - Documentele care insotesc oferta, vor fi transmise prin poştă sau depuse direct de către ofertant la  PRIMARIA MUNICIPIULUI GALAŢI, Str.Domnească, nr. 38, Registratura, cu respectarea termenului de 16.05.2011 ora stabilită de SEAP,( in baza art.17, alin 4 din HG 1660/2006 actualizata).

I. Pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare si a cerintelor caietului de sarcini, respectiv partea I a ofertei, operatorii economici vor introduce în SEAP, toate  informaţiile si documentele solicitate de către autoritatea contractantă

Toate documentele solicitate se vor scana dupa originale/ copii  legalizate, semnate şi stampilate de catre ofertanti.

Toate documentele vor avea, pe lângă semnatura, menţionat numele întreg, în clar.

II. - Documentele care însoţesc oferta :

-  Scrisoarea de înaintare

- Documentul care atesta constituirea garantiei de participare, în original, însoţită după caz de declaraţia pe proprie răspundere privind încadrarea firmelor  în categoria IMM-uri,

- Împuternicire scrisa prin care semnatarul ofertei este autorizat sa angajeze ofertantul in procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica.

Ofertantul trebuie sa ia toate masurile astfel incat partea I a ofertei sa fie transmisă  şi inregistrată în SEAP până la data de 16.05.2011 ora stabilită de SEAP iar partea II a ofertei să fie depusă la PRIMARIA MUNICIPIULUI GALAŢI,  Str. Domnească, nr. 38, Registratura, până la aceeaşi dată de 16.05.2011  ora stabilită de SEAP.

Operatorul economic are obligaţia de a depune oferta în forma  şi pana la data limita pentru depunere, stabilite în invitaţia de participare şi în documentaţia de atribuire.

Riscurile aferente transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră, cad in sarcina operatorului economic

Ofertele depuse la o alta adresa decat cea indicată, sub alta forma decat cea stabilita, fara garantia de participare, sau dupa expirarea termenului limita de depunere a ofertelor, vor fi respinse si vor fi returnate nedeschise.

- Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al conţinutului, pe toata perioada de valabilitate stabilita de către autoritatea contractanta.

- Conţinutul ofertelor trebuie sa rămână confidenţial pana la data stabilita pentru deschiderea acestora, autoritatea contractanta urmând a lua cunoştinţa de conţinutul respectivelor oferte numai după aceasta data.

22. DESCHIDEREA SI EVALUAREA OFERTELOR

Ofertele se deschid la sediul Autorităţii Contractante: strada Domnească nr. 38 Galaţi

22.2. Confidenţialitate

22.2.1. Autoritatea contractantă are obligaţia de a păstra confidenţialitatea asupra conţinutului ofertei, precum  şi  asupra  oricărei  informaţii  privind  ofertantul,  a  căror dezvăluire  ar  putea  aduce  atingere dreptului acestuia de a-şi proteja proprietatea intelectuală sau secretele comerciale.

22.2.2. Comisia de evaluare nu are dreptul de a dezvălui ofertanţilor sau altor persoane neimplicate oficial în procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică informaţii legate de propria activitate până când nu a fost comunicat rezultatul aplicării procedurii respective.

- 22.3. Fraudă şi corupţie

22.3.1. Ofertantul nu are dreptul de a influenţa sau de a încerca să influenţeze comisia de evaluare în procesul de examinare şi evaluare a ofertelor sau în decizia de stabilire a ofertei câştigătoare, sub sancţiunea  excluderii  acestuia  de  la  procedura  aplicată  pentru  atribuirea  contractului  de  achiziţie publică.

22.3.2. Nici un ofertant nu are dreptul de a contacta comisia de evaluare asupra nici unei probleme legate  de  oferta  sa,  din  momentul  deschiderii  ofertelor  până  în  momentul  atribuirii  contractului  de achiziţie  publică.  Ofertantul  are  dreptul  de  a  aduce  clarificări  la  ofertă  şi/sau  la  documentele  care însoţesc oferta numai ca urmare a unei solicitări scrise din partea comisiei de evaluare.

22.3.3. Comisia de evaluare are obligaţia de a exclude orice ofertant în cazul în care se dovedeşte că acesta a fost sau este angajat în practici corupte ori frauduloase în legătură cu procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică.

23. ACTUALIZAREA PRETULUI CONTRACTULUI

23.1. Preţul contractului de achiziţie publică este FERM în lei.

24. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ

Ofertantul invitat de către autoritatea contractantă să încheie contractul de achiziţie publică  se obligă să constituie Garanţia de Bună Execuţie a Contractului în cuantum de 7% din valoarea ofertata, exclusiv TVA,  pentru perioada de execuţie şi pentru perioada de Garanţie de Bună Execuţie.

Garanţia de Bună Execuţie se constituie prin:

a) un instrument de garantare emis in condiţiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurări care devine anexa la contract. Garanţia trebuie sa fie irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie sa prevadă daca plata garanţiei se va executa a1) condiţionat, respectiv după constatarea culpei persoanei garantate, în conformitate cu contractul garantat sau b1) necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei

sau

b) reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale, într-un cont deschis la o bancă agreată de ambele Părţi şi pus la dispoziţia Achizitorului. Suma iniţială care se depune de către Antreprenor nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din preţul Contractului.

În situaţia în care ofertantul este declarat IMM, în conformitate cu legea nr. 346 / 2004, cu modificările şi completările ulterioare, garanţia de bună execuţie este de 3,5% din valoarea ofertată, exclusiv TVA şi se constituie în condiţiile enunţate la aliniatul anterior.

###### Conform Legii nr.677/2001 beneficiaţi de dreptul de informare, dreptul de acces, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in original si/sau copie in vederea participarii la procedura.

Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nici o raspundere sau obligatie fata de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect.

OPERATOR ECONOMIC

____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al _______________________________,

(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm in situaţia prevazută la art. 18o din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/ sau spălare de bani.

De asemenea, declar că la prezenta procedură nu particip în două sau mai multe asocieri de operatori economici, nu depun candidatură/ofertă individuală şi o alta candidatură/ofertă comună, nu depun ofertă individuală, fiind nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _________________________ .

(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completării ......................

Operator economic,

_________________

(semnatura autorizată)

OPERATOR ECONOMIC

_____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

privind situatia personala

Subsemnatul(a)............................................. [se inserează numele reprezentantului operatorului economic-persoana juridică], în calitate de ofertant la procedura de achizitie publica de lucrari „ Modernizare Stadion Dunărea – etapa II ” – proiectare si executie, organizată de Primaria Municipiului Galaţi, la data de ____________, declar pe  proprie răspundere că:

- nu am intrat in stare de faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul sindic;

- mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, până la data 11.04.2011

- nu am fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională.

- in ultimii 2 ani nu am fost in situatia de a nu-mi indeplini sau de a-mi indeplini defectuos obligatiile contractuale din motive imputabile mie, fapt care ar fi putut sa aduca grave prejudicii beneficiarilor .

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.	  								\

Operator economic,				                       				                              ………………………….

(semnatura autorizată )

Operator economic

................................

(denumirea/numele

DECLARAŢIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURĂ

Subsemnatul....................................reprezentant împuternicit al.........................................................

(numele in clar)

..............................................................................declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei

(denumirea operatorului economic),

de fals în acte publice, că, la procedura de cerere de oferta, pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect: „Modernizare Stadion Dunărea – etapa II” – proiectare si executie, organizată de Municipiul Galaţi la data de ______________

1. Particip şi depun ofertă:

|_| în nume propriu;

|_| ca asociat în cadrul asociaţiei.........................................................;

|_| ca subcontractant al .......................;

(Se bifează opţiunea corespunzătoare.)

2.Subsemnatul declar că:

|_| nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici;

|_| sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei listă cu date de recunoaştere o prezint în anexă.

(Se bifează opţiunea corespunzătoare.)

3. Subsemnatul declar ca:

|_| nici un membru din consiliul de administratie al societatii / actionar nu este in conflict de interese astfel cum este reglementat prin Legea 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare respectiv:

- nu detine functii de conducere la nivelul Municipiului Galaţi;

- nu detine functii publice.

4. Subsemnatul declar ca:

|_|  in calitate de ofertant / ofertant asociat / subcontractant _________________________________________ (denumirea operatorului economic) nu am drept membri in cadrul consiliului de administratie, nu am organ de conducere sau de supervizare si/sau actionari ori asociati, persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv sau care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art.69 lit.a) din OUG 34/2006 actualizata, cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul Municipiului Galaţi, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire.

5.Subsemnatul declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie publică.

6.De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

7.Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................................................................ (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Operator economic ................................ (semnătura autorizată) Operatoreconomic ............................... (denumirea/numele) CERTIFICAT de participare la licitatie on-line: „Modernizare Stadion Dunărea – etapa II” – proiectare si executie, cu ofertă independentă I. Subsemnatul/Subsemnaţii, ..........................................., reprezentant/reprezentanţi legali al/ai ............................., întreprindere/asociere care va participa la procedura de achiziţie publică organizată de MUNICIPIUL Galaţi, în calitate de autoritate contractantă, cu nr. ............ din data de …………….., certific/certificăm prin prezenta că informaţiile conţinute sunt adevărate şi complete din toate punctele de vedere. II. Certific/Certificăm prin prezenta, în numele ........................, următoarele: 1. am citit şi am înţeles conţinutul prezentului certificat; 2. consimt/consimţim descalificarea noastră de la procedura de achiziţie publică în condiţiile în care cele declarate se dovedesc a fi neadevărate şi/sau incomplete în orice privinţă; 3. fiecare semnătură prezentă pe acest document reprezintă persoana desemnată să înainteze oferta de participare, inclusiv în privinţa termenilor conţinuţi de ofertă; 4. în sensul prezentului certificat, prin concurent se înţelege oricare persoană fizică sau juridică, alta decât ofertantul în numele căruia formulăm prezentul certificat, care ofertează în cadrul aceleiaşi proceduri de achiziţie publică sau ar putea oferta, întrunind condiţiile de participare; 5. oferta prezentată a fost concepută şi formulată în mod independent faţă de oricare concurent, fără a exista consultări, comunicări, înţelegeri sau aranjamente cu aceştia; 6. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte preţurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenţia de a oferta sau nu la respectiva procedură sau intenţia de a include în respectiva ofertă elemente care, prin natura lor, nu au legătură cu obiectul respectivei proceduri; 7. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte calitatea, cantitatea, specificaţii particulare ale produselor sau serviciilor oferite; 8. detaliile prezentate în ofertă nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent înainte de momentul oficial al deschiderii publice, anunţată de contractor. III. Sub rezerva sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare, declar/declarăm că cele consemnate în prezentul certificat sunt adevărate şi întrutotul conforme cu realitatea. Ofertant, Data ................................. Reprezentant/Reprezentanţi legali (semnături)

Formular nr. L

OPERATOR ECONOMIC

_____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

privind respectarea legislatiei

in vigoare

Subsemnatul(a)............................................. [se insereaza numele reprezentantului operatorului economic-persoana juridică], în calitate de ofertant la procedura de achizitie publica de lucrari „Modernizare Stadion Dunărea – etapa II” – proiectare si executie  organizată de Primaria Municipiului Galati, la data de _____________, declar pe  proprie răspundere  urmatoarele:

- cunosc si respect legislatia din domeniul protectiei mediului si protectiei muncii;

- cunosc si respect legislatia din domeniul calitatii in constructii;

- cunosc si respect legislatia din domeniul achizitiilor publice

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Operator economic,

………………………….

(semnatura autorizată )

OFERTANT

............................................

(denumire/nume)

Informaţii generale

1. Denumire/nume:

2. Cod fiscal:

3. Adresa sediului central:

4. Telefon:

Fax:

Telex:

E-mail:

5. Certificat de înmatriculare/înregistrare:

(număr, dată, loc de înmatriculare/înregistrare)

6. Obiect de activitate, pe domenii:

(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)

7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:

(adrese complete, telefon/telex/fax, certificate de înmatriculare/înregistrare)

8. Principala piaţă a afacerilor:

9. Cifra de afaceri pe ultimii trei ani:

| Anul | Cifra de afaceri anuală (la 31.12) - mii lei - | Cifra de afaceri anuală (la 31.12) - echivalent euro - |
| --- | --- | --- |
| 2008 |  |  |
| 2009 |  |  |
| 2010 |  |  |
| Medie anuală: |  |  |

Data _____/_____/_____

_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez

(semnătura)

oferta pentru si in numele ____________________________________.

(denumirea/numele operatorului economic)

OPERATOR  ECONOMIC

_____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR

SERVICII DE PROIECTARE ÎN ULTIMII 3 ANI

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al

..........................................................................................,

(denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, banca, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai

..........................................................................

(denumirea si adresa autorităţii contractante)

cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de

………………………………………………………...

(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Operator economic,

………… ……………….

(semnatura autorizată )

Anexa la formularul C1

| Nr. Crt. | Obiectul contractului | Codul CPV | Denumirea/numele beneficiarului/clientului Adresa | Calitatea prestatorului *) | Preţul total al contractului | Procent îndeplinit de prestator % | Perioada de derulare a contractului **) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |  |

Operator economic,

......................

(semnatura autorizată)

________

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat; subcontractant.

**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a contractului

CANDIDATUL/OFERTANTUL

_____________________

(denumirea/numele)

EXPERIENTA SIMILARA*)

1. Denumirea si obiectul contractului: ___________________________________.

Numarul si data contractului: ____________________________________.

2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului: ____________________________.

Adresa beneficiarului/clientului: __________________________________.

Tara: ____________________.

3. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului:

(se bifeaza optiunea corespunzatoare)

_

|_| contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie)

_

|_| contractant asociat

_

|_| subcontractant

4. Valoarea contractului:

exprimata in		exprimata

moneda in care	in echivalent

s-a incheiat		euro

contractul

a) initiala (la data semnarii contractului):	 _________            ___________

b) finala (la data finalizarii contractului):	_________             ___________

5. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare: ___________________________.

6. Lucrarile executate in baza contractului, precum si alte aspecte relevante prin care ofertantul/candidatul isi sustine experienta similara:

_______________________________.

Candidat/ofertant,

_______________

(semnatura autorizata)

------------

*) Se completeaza fise distincte pentru fiecare contract, care vor fi confirmate, la cererea comisiei de evaluare, prin prezentarea contractului respectiv.

OPERATORUL ECONOMIC

_____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR

LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMII 5 ANI

Subsemnatul, reprezentant împuternicit

al...........................................................................................,

(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că

datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însotesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai

...........................................................................

(denumirea şi adresa autorităţii contractante)

cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de

………………………………………………………….

(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Operator economic,

………… ……………….

(semnatura autorizată )

| Nr. Crt. | Obiectul contractului | Codul CPV | Denumirea/numele beneficiarului/clientului Adresa | Calitatea contractantului*) | Preţul total al contractului | Procent executat % | Perioada de derulare a contractului **) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |  |

Operator economic,

......................

(semnatura autorizată)

________

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat, subcontractant.

**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a lucrărilor.

OPERATOR ECONOMIC

……………………………

DECLARAŢIE PRIVIND EFECTIVELE MEDII ANUALE ALE PERSONALULUI ANGAJAT ŞI AL CADRELOR DE CONDUCERE

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al....................................................., declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul de mai jos sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai.......................................................................... cu privire la orice aspect tehnic şi

(denumirea şi adresa autorităţii contractante)

financiar în legatură cu activitatea noastră.

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ……………………………..

(se precizează data expirării

perioadei de valabilitate a ofertei)

|  | Anul 1 | Anul2 | Anul 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Personal angajat |  |  |  |
| Din care personal de conducere |  |  |  |

(În cazul solicitării)

Anexez la declaratie CV-urile personalului de conducere, precum si a personalului responsabil pentru indeplinirea contractului de achizitie publica.

Data completării ......................

Operator economic

(semnatura autorizată)

# Anexa  - Informaţii referitoare la personalul de conducere

INFORMAŢII REFERITOARE

LA PERSONALUL DE CONDUCERE

Subsemnatul _/, Director General al societăţii comerciale................................ declar pe propria răspundere că pentru

voi folosi următorul personal de conducere precum şi următoarele persoane responsabile pentru îndeplinirea contractului: „Modernizare Stadion Dunărea – etapa II” – proiectare si executie

| Nr crt | FUNCŢIA | NUMELE ŞI PRENUMELE Studiile se specialitate | Vechime în specialitate (ani) | Numărul de lucrări similare, executate în calitate de conducător |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. | PERSONAL DE CONDUCERE |  |  |  |
| 1 2 3 | DIRECTOR GENERAL DIRECTOR ECONOMIC DIRECTOR TEHNIC | _____________________ _____________________ _____________________ _____________________ ______________________ ______________________ | ___ ___ ___ | ____ ____ ___ |
| B. | PERSOANE RESPONSABILE PENTRU ÎNDEPLINIREA CONTRACTULUI |  |  |  |
| 1 2 . . . | ………………………… ………………………… | ………………. ………………. | …………… …………… | ……………. |

Operator economic,

(semnătura autorizată )

.....................................

OPERATOR ECONOMIC

_____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND UTILAJELE, INSTALAŢIILE, ECHIPAMENTELE TEHNICE DE CARE DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU ÎNDEPLINIREA CORESPUNZĂTOARE A CONTRACTULUI DE LUCRĂRI

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .........................................................

declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ....................................................................cu privire la orice aspect tehnic şi financiar

(denumirea si adresa autorităţii contractante)

în legatură cu activitatea noastra.

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ..............................................

(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Operator economic,

………… ……………….

(semnatura autorizată )

OPERATOR ECONOMIC

_____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE SUBCONTRACTANŢI ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al..............................................................................................................                                                                (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ..........................................................................

(denumirea şi adresa autoritaţii contractante)

cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătura cu activitatea noastră.

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de

……………………………………………………......

(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Operator,

………… ……………….

(semnatura autorizată )

| Nr. Crt. | Denumire subcontractant | Partea/părţile din contract ce urmează a fi subcontractante | Acord subcontractor cu specimen de semnatură |
| --- | --- | --- | --- |

Operator economic,

......................

(semnatura autorizată)

OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ

Către ....................................................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Domnilor,

Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului ____________________________, ne oferim ca, în conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa execute lucrari „Modernizare Stadion Dunărea – etapa II” – proiectare si executie, pentru suma de ………………..............lei, (suma in litere si in cifre),  la care se adaugă taxa pe valoarea adaugată în valoare de     _______________.

(suma in litere si in cifre)

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să executam lucrarile în perioada  de timp stabilita prin contract.

Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de __________

___________________zile, respectiv până la data de_________________________, şi

(durata in litere si cifre)						(ziua/luna/anul)

ea va ramâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

Precizăm că:

_

|x|   nu depunem ofertă alternativă.

Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind căştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.

Întelegem ca nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care o puteţi primi.

Data _____/_____/_____

_____________, în calitate de _____________________, legal autorizat să semnez

(semnatura)

oferta pentru şi în numele ____________________________________.

(denumire/nume operator economic)

..........................................................

(denumirea/numele ofertant)

CENTRALIZATOR DE PREŢURI

pentru servicii de proiectare

Anexă la ofertă

| Nr. crt | Activitatea (faza) | Cantitatea | Preţul unitar |  | Preţul total |  | Taxa pe valoarea adăugată |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lei | Euro | Lei (col 2x col 3) | Euro (col 2 x col 4) | Lei |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |

| TOTAL Lei: Euro: | ........ % asociaţi lei: ........ % subcontractanţi lei: |
| --- | --- |
|  | ........ % asociati euro: ........ % subcontractanti euro: |

.............................................

(semnătura autorizată)

L.S.

OPERATOR ECONOMIC,

____________________

(denumirea/numele)

GRAFIC FIZIC ŞI VALORIC DE PRESTARE A SERVICIILOR DE PROIECTARE SI EXECUŢIE A LUCRĂRII

| Nr.crt. | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Luna 1 |  |  |  |  |  | Luna 2 |  | Luna ..... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ziua |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | 2 |  | ... |  | ... |  | n |  |
|  |  | fizic % | val | fizic % | val |  |  |  |  | fizic % | val |
| 1. 2. .... | Obiect 01 Categoria de lucrări: __________________ Obiect 02 Categoria de lucrări: __________________ Obiect .... Categoria de lucrări: __________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Notă: organizarea de şantier se va evidenţia separat

Operator economic, ........................................

BANCA

___________________

(denumirea)

SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA

pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica de: „Modernizare Stadion Dunărea – etapa II” – proiectare si executie

Catre : Municipiul Galati, Str. Domneasca nr. 38, 800008,  Galati

Cu privire la procedura pentru atribuire a contractului de : „ Modernizare Stadion Dunărea – etapa II” – proiectare si executie

noi ____________________, avand sediul inregistrat la ______________________,

(denumirea bancii)                                                             (adresa bancii)

ne obligam fata de _____________________________________ sa platim suma de

(denumirea autoritatii contractante)

__________________________, la prima sa cerere scrisa si fara ca aceasta sa aiba

(in litere si in cifre)

obligatia de a-si motiva cererea respectiva, cu conditia ca in cererea sa autoritatea contractanta sa specifice ca suma ceruta de ea si datorata ei este din cauza existentei uneia sau mai multora dintre situatiile urmatoare:

a) ofertantul _____________________ si-a retras oferta in perioada de valabilitate

(denumirea/numele)

a acesteia;

b) ofertantul ___________________ a depus contestatie si conform deciziei Consiliului

(denumirea/numele)

National de Solutionarea Contestatiilor aceasta a fost respinsa, ofertantului retinandu-i-se o suma in conformitate cu art. 278^1, alin.1). din OUG.34/2006, actualizata.

c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul ___________________________

(denumirea/numele)

nu a constituit garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei;

d) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul ___________________________

(denumirea/numele)

a refuzat sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei.

Prezenta garantie este valabila pana la data de ______________________.

Parafata de Banca _____________ in ziua ______ luna ________ anul _____

(semnatura autorizata)

# CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL CATEGORIILOR  DE LUCRARI

| Nr. crt. | Categoria lucrari | Valoarea unitara (exclusiv TVA) (RON) | din care (dupa caz) : |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | contractantul/ conducatorul (liderul asociatiei) | asociatul1 | asociatul … | subcontractantul | subcontractantul |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | 1 2 3 4 5 . . . . 12 |  |  |  |  |  |  |

Ofertant,

………………………………….

(semnatura autorizata)

OFERTANTUL	                           Inregistrat la sediul autoritatii contractante

....................………………			                                     nr. ............/...........

(denumirea/numele)

SCRISOARE DE INAINTARE

Catre, Primaria Municipiului Galati, Str.Domneasca  nr.38, 800008, GALATI

Ca urmare a anuntului de participare publicat in SEAP nr. ……………… din ................2011, privind aplicarea procedurii pentru atribuire a contractului  de lucrari: „Modernizare Stadion Dunărea – etapa II”– proiectare si executie, organizată de Primaria Municipiului GALATI, la data de ...............2011, noi...........................................................…………………. va transmitem:

(denumirea/numele ofertantului)

-  Scrisoarea de înaintare.

-  Documentul care atesta constituirea garantiei de participare

Au fost postate in SEAP: -Documentele de calificare

-Oferta tehnico-economica

Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele.

Data completarii ...............

Cu stima,

Ofertant,

..........................

(semnatura autorizata)

Contract de lucrări

nr.______________data_______________

1. Părţile contractante

În temeiul Ordonanţei de urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de lucrări,

între

MUNICIPIUL GALATI adresa sediu Galati, str. Domneasca nr. 38, telefon/fax 0236/307799; 0236/461460, cod fiscal 3814810, cont trezorerie ______________________________, deschis la Trezoreria Galati, reprezentată prin Primar – Ing. Dumitru Nicolae si Director Economic – Ec. Doina Stamate

în calitate de achizitor, pe de o parte,

şi

……... ................ ........................... ……………. denumirea operatorului economic adresă .................................................................. telefon/fax .............................................. număr de înmatriculare .................................................. cod fiscal ................................... cont (trezorerie, bancă) ..........................................................................reprezentată prin ............................................................................................... (denumirea conducătorului), funcţia............................................... în calitate de executant, pe de altă parte.

2. Definiţii

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

      - contract –prezentul contract şi toate anexele sale;

      - achizitor şi executant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

      - preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract;

      - amplasamentul lucrării - locul unde executantul execută lucrarea;

      - forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;

      - zi - zi calendaristică; an - 365 zile.

3. Interpretare

3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul şi preţul contractului

4.1- Executantul se obligă să execute lucrările „Modernizare Stadion Dunărea – etapa II”– proiectare si executie, în perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.

4.2. - Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului de lucrări _____________________________________________”.

4.3. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul lucrărilor executate, plătibil executantului de către achizitor conform graficului de plăţi, este de ........... lei, la care se adauga  T.V.A. ................ lei.

5. Durata contractului

5.1 – Durata prezentului contract este de .....….. luni, incepand cu data emiterii ordinului de incepere a lucrarii.

6. Documentele contractului

6.1 - Documentele contractului sunt:

a) caietul de sarcini;

b) propunerea tehnică şi propunerea financiară;

c) graficul de îndeplinire a contractului;

d) graficul de plăţi;

e) garanţia de bună execuţie;

f) angajamentul ferm de susţinere din partea unui terţ, dacă este cazul.

g) contractele cu subcontractantii, daca este cazul.

7. Executarea contractului

7.1 - Executarea contractului începe după predarea amplasamentului si emiterea ordinului de incepere a lucrarii.

8. Protecţia patrimoniului cultural naţional

8.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relaţiile dintre părţi, ca fiind proprietatea absolută a achizitorului.

8.2 - Executantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 8.1, iar imediat după descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor, de a înştiinţa achizitorul despre această descoperire şi de a îndeplini dispoziţiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel de dispoziţii executantul suferă întârzieri şi/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, părţile vor stabili:

            - orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;

            - totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului.

8.3 - Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor prevăzute la clauza 8.1, de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi comisia monumentelor istorice.

9. Obligaţiile principale ale executantului

9.1 - Executantul se obligă să execute, să finalizeze şi să întreţină. ____________________________________________________________”, în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.

9.2 - (1) Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările, precum şi de a remedia viciile ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract, inclusiv de a proiecta, în limitele prevăzute de prezentul contract.

(2) Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

9.3 - Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, înainte de începerea execuţiei lucrării, spre aprobare, graficul de plăţi necesar execuţiei lucrărilor, în ordinea tehnologică de execuţie.

9.4. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii.

(2) Un exemplar din documentaţia predată de către achizitor executantului va fi ţinut de acesta în vederea consultării de către Inspecţia de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, precum şi de către persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.

(3) Executantul nu va fi răspunzător pentru proiectul şi caietele de sarcini care nu au fost întocmite de el. Dacă totuşi contractul prevede explicit ca o parte a lucrărilor permanente să fie proiectată de către executant, acesta va fi pe deplin responsabil pentru acea parte a lucrărilor.

(4) Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului, la termenele precizate în anexele contractului, caietele de măsurători (ataşamentele) şi, după caz, în situaţiile convenite, desenele, calculele, verificările calculelor şi orice alte documente pe care executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de achizitor.

9.5 - (1) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în orice problemă, menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul consideră că dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii, în scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale.

(2) În cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la alin.(1) determină dificultăţi în execuţie care generează costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului.

9.6 - (1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de achizitor, precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective.

(2) În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, executantul are obligaţia de a rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa, cu excepţia situaţiei în care eroarea respectivă este rezultatul datelor incorecte furnizate, în scris, de către proiectant. Pentru verificarea trasării de către proiectant, executantul are obligaţia de a proteja şi păstra cu grijă toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

9.7 - Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia:

              - de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane;

              - de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, îngrădire, alarmă şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;

              - de a lua toate măsurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru.

9.8 - Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă, de la data primirii ordinului de începere a lucrării până la data semnării procesului-verbal de recepţie a lucrării.

9.9 - (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:

a) confortul riveranilor; sau

b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care deservesc proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane.

(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligaţia prevăzută la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului.

9.10 - (1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi; executantul va selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele, va limita şi repartiza încărcăturile, în aşa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, de pe şi pe şantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi podurilor respective.

(2) În cazul în care natura lucrărilor impune utilizarea de către executant a transportului pe apă, atunci prevederile de la alin.(1) vor fi interpretate în maniera în care prin „drum” se înţelege inclusiv ecluză, doc, dig sau orice altă structură aferentă căii navigabile şi prin „vehicul” se înţelege orice ambarcaţiune, iar prevederile respective se vor aplica în consecinţă.

(3) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică cu sau care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, executantul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

(4) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în contract, executantul este responsabil şi va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care se află pe traseul şantierului.

9.11 - (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia:

              - de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier;

              - de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;

              - de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, numai acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie.

9.12 - Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale construcţiei, ivite într-un interval de 24 de luni de la recepţia lucrării şi, după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă, ca urmare a nerespectării proiectelor şi detaliilor de execuţie aferente execuţiei lucrării.

9.13 - Executantul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

              - reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), sau cele legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu execuţia lucrărilor sau încorporate în acestea; şi

              - daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

10. Obligaţiile achizitorului

10.1 – Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul convenit pentru execuţia, finalizarea şi întreţinerea lucrarii  „____________________________________________________________________”.

10.2 -La începerea lucrărilor achizitorul are obligaţia de a obţine toate autorizaţiile şi avizele necesare execuţiei lucrărilor.

10.3 - (1) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, următoarele:

            - amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;

            - suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier;

            - căile de acces rutier şi racordurile de cale ferată;

            - racordurile pentru utilităţi (apă, gaz, energie, canalizare etc.), până la limita amplasamentului şantierului.

(2) Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către executant.

10.4 - Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului întreaga documentaţie necesară pentru execuţia lucrărilor contractate, fără plată, în patru exemplare, la termenele stabilite prin graficul de execuţie a lucrării.

10.5 - Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţie şi a limitelor terenului pus la dispoziţia executantului, precum şi pentru materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului.

10.6 - Achizitorul are obligaţia de a examina şi măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 5 zile de la notificarea executantului.

10.7 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alte informaţii furnizate executantului, precum şi pentru dispoziţiile şi livrările sale.

11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor

11.1 - în cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul este îndreptăţit de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 2% din valoarea lucrarilor neexecutate conform graficului de executie, calculată pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului la care lucrarile trebuiau finalizate şi până la data realizarii lucrarilor inclusiv.

11.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 2% din cuantumul sumelor neachitate în termen, calculată pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv.

11.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a cere rezilierea contractului şi de a pretinde plata de daune-interese.

11.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată executantului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru executant. În acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

Clauze specifice

12. Garanţia de bună execuţie a contractului

12.1 - (1) Garanţia de buna execuţie a contractului este in cuantum de 7% din pretul contractului, fara T.V.A., va fi valabila pe toata perioada de derulare a contractului, inclusiv pana la data receptiei la terminarea  lucrarii si se va constitui in termen de maxim 5 zile de la semnarea contractului de catre ambele parti prin una din urmatoarele modalitati (se va incercui varianta aleasa):

a) reţineri succesive din plata cuvenită pentru facturile parţiale. In acest caz, contractantul are obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia autorităţii contractante, la o banca agreata de ambele părţi. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul contractului. Pe parcursul indeplinirii contractului, autoritatea contractanta urmeaza sa alimenteze acest cont prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie in documentatia de atribuire.

b) scrisoare de garantie bancara.

12.2 - Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare numai după ce executantul a făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie.

12.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă executantul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru executantului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate. 12.4 - Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie conform art. 92 din H.G. nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.

12.5 - Garanţia lucrărilor este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului

13. Începerea şi execuţia lucrărilor

13.1 - (1) Executantul are obligaţia de a începe lucrările în timpul cel mai scurt posibil de la primirea ordinului în acest sens din partea achizitorului.

(2) Executantul trebuie să notifice achizitorului şi Inspecţiei de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului data începerii efective a lucrărilor.

13.2 - (1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului general de execuţie şi să fie terminate la data stabilită. Datele intermediare, prevăzute în graficele de execuţie, se consideră date contractuale.

(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, după semnarea contractului, graficul de execuţie de detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie. În cazul în care, după opinia achizitorului, pe parcurs, desfăşurarea lucrărilor nu concordă cu graficul general de execuţie a lucrărilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în contract. Graficul revizuit nu îl va scuti pe executant de niciuna dintre îndatoririle asumate prin contract.

(3) În cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu îşi îndeplineşte îndatoririle prevăzute la pct. 9.2 alin.(2), achizitorul este îndreptăţit să-i fixeze executantului un termen până la care activitatea să intre în normal şi să îl avertizeze că, în cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit îi va rezilia contractul.

13.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a stabili conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la contract. Părţile contractante au obligaţia de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi profesional pentru acest scop, şi anume responsabilul tehnic cu execuţia din partea executantului şi dirigintele de şantier sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.

13.4 - (1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie; verificările şi testările materialelor folosite la execuţia lucrărilor, precum şi condiţiile de trecere a recepţiei provizorii şi a recepţiei finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la contract.

(2) Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin executantului.

(3) Probele neprevăzute şi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de executant dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

13.5 - (1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea achizitorului.

(2) Executantul are obligaţia de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate şi măsurate.

(3) Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare, la dispoziţia achizitorului, şi de a reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul.

(4) În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost executate conform documentaţiei de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea vor fi suportate de către achizitor, iar în caz contrar, de către executant.

14. Întârzierea şi sistarea lucrărilor

14.1 - În cazul în care:

              - volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau

              - condiţiile climaterice excepţional de nefavorabile; sau

              - oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului şi nu a survenit prin încălcarea contractului de către acesta,

îndreptăţesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor sau a oricărei părţi a acestora, atunci, prin consultare, părţile vor stabili:

                - orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;

                - totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului.

14.2 - Fără a prejudicia dreptul executantului prevăzut în clauza 11.2, acesta are dreptul de a sista lucrările sau de a diminua ritmul execuţiei dacă achizitorul nu plăteşte în termen de 28 de zile de la expirarea termenului prevăzut la clauza 17.2; în acest caz va notifica, în scris acest fapt achizitorului.

15. Finalizarea lucrărilor

15.1 - Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi finalizat într-un termen stabilit prin graficul de execuţie, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se calculează de la data începerii lucrărilor.

15.2 - (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia de a notifica, în scris, achizitorului că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie.

(2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. În cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de recepţie.

15.3 - Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare. În funcţie de constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia.

15.4 - Recepţia se poate face şi pentru părţi ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic şi funcţional.

16. Perioada de garanţie acordată lucrărilor

16.1 - Perioada de garanţie decurge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi până la recepţia finală.

16.2 - (1) În perioada de garanţie, executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de achizitor, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor şi altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale.

(2) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin.(1), pe cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită:

              - utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau

              - unui viciu de concepţie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei părţi a lucrărilor; sau

              - neglijenţei sau neîndeplinirii de catre executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului.

(3) În cazul în care defecţiunile nu se datorează executantului, lucrările fiind executate de către acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat şi plătit ca lucrări suplimentare.

16.3 - În cazul în care executantul nu execută lucrările prevazute la clauza 15.2 alin.(2), achizitorul este îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau reţinute din sumele cuvenite acestuia.

17. Modalităţi de plată

17.1 - Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant în termen de 90 de zile de la data emiterii facturii, in conditiile in care aceasta este emisa si comunicata spre decontare si dupa ce lucrarile si operatiunile ce fac obiectul platii sunt confirmate si atestate  in conditiile prezentului capitol.

17.2 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 zile de la expirarea perioadei convenite, atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrărilor sau de a diminua ritmul execuţiei.

17.3 - Imediat ce achizitorul îşi onorează restanţa, executantul va relua executarea lucrărilor în cel mai scurt timp posibil.

17.4 - (1) Plăţile parţiale trebuie să fie făcute, la cererea executantului (antreprenorului), la valoarea lucrărilor executate conform contractului şi în cel mai scurt timp posibil. Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare printr-o situaţie de lucrări provizorii, întocmită astfel încât să asigure o rapidă şi sigură verificare a lor. Din situaţiile de lucrări provizorii achizitorul va putea face scăzăminte pentru servicii făcute executantului şi convenite cu acesta. Alte scăzăminte nu se pot face decât în cazurile în care ele sunt prevăzute în contract sau ca urmare a unor prevederi legale.

(2) Situaţiile de plată provizorii se confirmă în termenul stabilit.

(3) Plăţile parţiale se efectuează, de regulă, la intervale lunare, dar nu influenţează responsabilitatea şi garanţia de bună execuţie a executantului; ele nu se consideră, de către achizitor, ca recepţie a lucrărilor executate.

17.5 - Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de către achizitor. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar, în special, datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi platită imediat.

17.6 - Contractul nu va fi considerat terminat pâna când procesul-verbal de recepţie finală nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanţie. Plata ultimelor sume datorate executantului pentru lucrările executate nu va fi condiţionată de eliberarea certificatului de recepţie finală.

18. Ajustarea preţului contractului

18.1 - Pentru lucrările executate, plăţile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.

19. Asigurări

19.1 - (1) Executantul are obligaţia de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apărea privind lucrările executate, utilajele, instalaţiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu şi reprezentanţii împuterniciţi să verifice, să testeze sau să recepţioneze lucrările, precum şi daunele sau prejudiciile aduse către terţe persoane fizice sau juridice.

(2) Asigurarea se va încheia cu o societate de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportată de către executant din capitolul „Cheltuieli indirecte”.

(3) Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, ori de câte ori i se va cere, poliţa sau poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(4) Executantul are obligaţia de a se asigura că subantreprenorii au încheiat asigurări pentru toate persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor să prezinte achizitorului, la cerere, poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

19.2 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensaţii plătibile prin lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina achizitorului, a agenţilor sau a angajaţilor acestuia.

20. Subcontractanţi

20.1 - Executantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.

20.2 - (1) Executantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.

(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract.

20.3 - (1) Executantul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de executant de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contract.

(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor, dacă aceştia nu îşi îndeplinesc partea lor din contract.

20.4 - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica preţul contractului şi va fi notificată achizitorului.

21. Forţa majoră

21.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

21.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

21.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fară a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

21.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

21.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.

21.6 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

22. Soluţionarea litigiilor

22.1 - Achizitorul şi executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

22.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi executantul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din România.

23. Rezilierea contractului.

23.1 Oricare dintre partile contractante are dreptul de a invoca si  a solicita rezilierea contractului , in conditiile legii si ale prezentului contract.

23.2. Partea care solicita rezilierea are dreptul de a cere celeilalte parti, cu titlu de daune moratorii si / sau  compensatorii,  dupa  caz,  sumele  calculate  potrivit  prevederilor  prezentului capitol . In vederea solicitarii rezilierii , partea interesata se va adresa printr-o cerere scrisa partii in culpa in conditiile acordarii  unui termen de gratie de 15 de zile in vederea remedierii deficientelor si indeplinirii obligatiilor.  Daca dupa expirarea termenului de gratie nu se ajunge la nici o intelegere , partea interesata se poate adresa organului competent sa solutioneze cererea. Prin exceptie  in conditiile experes  prevazute in contract , poate intervenii si Rezilierea de drept ( pacte comisorii de ultim grad).

23.3. Rezilierea poate intervenii la cererea partii interesate, numai intr-unul dintre urmatoarele cazuri:

a).cealalta parte nu isi executa una sau mai multe dintre obligatiile pe care si le-a asumat prin contract;

b).cealalta parte cedeaza, partial sau integral, drepturile si/sau obligatiile generate de prezentul contract, catre un tert, fara acordul prealabil si scris al celeilalte parti;

c) dacă una dintre Părţi este declarată insolvabilă sub incidenţa legii aplicabile, cealaltă Parte poate, printr-o înştiinţare, să solicite  rezilierea  Contractului  imediat fara acordarea termenului de gratie prevazut la sub-clauza  23.2, si in conditiile legilor in vigoare aplicabile in caz de insiolventa.. După reziliere Antreprenorul trebuie să părăsească Şantierul lăsând pe Şantier, în cazul insolvabilităţii sale, toate Utilajele Antreprenorului specificate de către Beneficiar în înştiinţare, acestea urmând a fi utilizate până la terminarea lucrărilor cand una dintre parti intra in procedura de insolventa;

d)in cazurile de forta majora, cu respectarea conditiilor prevazute la sub-clauza 21.;

23.4. Incetarea contractului intervine si in urmatoarele cazuri :

a).daca obiectul contractat fie este, in mod obiectiv, imposibil de executat, fie a pierit in tot sau in parte, fie nu mai poate satisface necesitatea pentru care a fost contractat ori a fost scos de autoritati din programul de achizitii sau s-a sistat finantarea aferenta, fie indeplinirea contractului a devenit contrara  interesului public. In acest caz Achizitorul este in drept sa denunte unilateral contractul fara drept de dezdaunare pentru Antreprenor;

b)   in temeiul acordului scris al ambelor parti, de la data acordului;

c)   alte cazuri autorizate de lege.

23.5.  In cazurile de incetare a contractului prevazute la sub-clauza 23.4.   partile nu isi datoreaza daune – interese, cu execeptia cazului cand partile convin altfel. In situatia prevazuta in prezentul capitol sub-clauza 23.4. lit. „a” incetarea intervine de la data notificarii de catre achizitor. In toate cazurile de incetare a contractului prevazute la su-clauza 23.4. lit. a -c ,  partile isi datoreaza obligatiile indeplinite  pana la data intervenirii  cauzei de incetare a  contractului.

23.6. In situatia in care rezilierea nu  intervine de  drept sau incetarea nu  interveni conventional, partea interesata se va putea adresa instantei judecatoresti in vederea rezilierii judiciare a contractului. In cazul intervenirii rezilierii de drept , instanta judecatoreasca investita nu se va putea pronunta in privinta oportunitatii rezilierii, nu va putea acorda termen de gratie si nici nu  va putea cere punerea in intarziere a debitorului (pacte comisorii de ultim grad), putand doar constata intervenierea rezilierii.

24 Plata la Rezilierea Contractului

24.1. In caz de reziliere din cauza culpei Antreprenorului  partea in culpa datoreaza penalitati de intrziere cat si daunele compensatorii conform prezentului capitol . Daca prejudiciul suferit  de Beneficiar este mai mare  Antreprenorul este obligat al despagubii intocmai.

24.2.Daca rezilierea intervine din culpa exclusiva a Beneficiarului  acsta datoreaza Antreprenorului  pe langa penalitati orice alte sume la care acesta este indreptatit urmare executarii contractului pana la data rezilierii , fara ca valoarea acestor pretentii  cumulate cu penalitatile sa depaseasca 10 %   din Pretul contractului prevazut la art.4.

25. Limba care guvernează contractul

25.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

26. Comunicări

26.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.

26.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

27. Legea aplicabilă contractului

27.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părţile au înţeles să încheie azi .............. prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Achizitor,								Executant,

.............................							(semnătură autorizată)		(semnătură autorizată)							LS				LS