ROMÂNIA

JUDEŢUL HUNEDOARA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RAPOLTU-MARE

ADRESA COMUNA RAPOLTU-MARE, nr.67

Tel: 0254 264181; Fax: 0254 264181

E-mail: primariarm@zappmobile.ro

__________________________________________________________________________

#### NR.  471/08.04.2011

- APROBAT,

- PRIMAR						                                        	    ROMAN OCTAVIAN GHEORGHE

- DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE

- A CONTRACTULUI DE PROIECTARE SI EXECUTIE DE LUCRARI

Denumire contract: Servicii de proiectare si executie lucrari pentru obiectivul: „Reabilitare camin cultural Bobilna, comuna Rapoltu Mare, judetul Hunedoara”.

Secţiunea I – FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI

Secţiunea II – CAIETUL DE SARCINI

Secţiunea III – PROPUNEREA DE CONTRACT

Secţiunea IV – FORMULARE SI MODELE

Cod CPV: 71322000-1 – Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice

Cod CPV: 45453000-7 - Lucrari de reparatii generale si de renovare

Cod CPV: 45210000-2 - Lucrari de constructii de cladiri

Cod CPV: 71356200-0 - Servicii de asistenta tehnica

Sectiunea I - FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI

I. a	Autoritatea contractanta

| Denumire: COMUNA RAPOLTU-MARE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Adresă: localitatea Rapoltu-Mare, nr.67, comuna Rapoltu-Mare, judetul Hunedoara |  |  |
| Localitate: comuna Rapoltu Mare | Cod poştal: 337325 | Ţara: România |
| Persoana de contact: primar Roman Octavian Gheorghe | Telefon: 0731 404600 |  |
| e-mail: primariarm@zappmobile.ro | Fax: 0254-264181 |  |

I. b	Principala activitate sau activităţi ale autorităţii contractante

| £ ministere ori alte autorităţi publice centrale inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local £ agenţii naţionale  autorităţi locale £ alte instituţii guvernate de legea publică £ instituţie europeană/organizaţie internaţională £ altele (specificaţi) ______________________ | £ servicii publice centrale £ apărare £ ordine publică/siguranţă naţională £ mediu £ economico-financiare £ sănătate £ construcţii şi amenajarea teritoriului £ protecţie socială £ cultură, religie şi activităţi. recreative £ educaţie £ activităţi relevante £ energie £ apă £ poştă £ transport  servicii ale administratiei publice |
| --- | --- |
| Autoritatea contractantă achiziţionează în numele altei autorităţi contractante: DA £ NU  |  |

| Alte informaţii şi/sau clarificări pot fi obţinute: |  |
| --- | --- |
| Numai in forma scrisa cu confirmare de primire |  la adresa mai sus menţionată  prin fax la numarul 0254-264181 |
| Date limită de primire a solicitărilor de clarificări: Data: 03.05.2011 Ora limită: 14,00 Adresa: Primaria com. Rapoltu Mare, nr.67, loc. Rapoltu-Mare, judetul Hunedoara Date limită de transmitere a răspunsului la clarificări: Data: 04.05.2011 Ora limită: 16,00 |  |

Autoritatea contractanta asigura obtinerea documentatiei de atribuire de catre orice operator economic prin asigurarea accesului direct, nerestrictionat si deplin, prin mijloace electronice, la continutul acesteia.

Accesarea documentatiei de atribuire: www.e-licitatie.ro.

I.c   Căi de atac

Eventualele contestatii se pot depune:

-fie la Consiliul National de Solutionarea Contestatiilor (C.N.S.C.)

-fie la autoritatea contractanta si apoi in justitie

| Denumire: CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR |  |  |
| --- | --- | --- |
| Adresă: str. STAVROPOLEOS, nr. 6, sector 3, BUCUREŞTI |  |  |
| Localitate: BUCUREŞTI | Cod poştal: 030084 | Ţara: ROMÂNIA |
| e-mail: office@cnsc.ro | Telefon: 021/310.46.41 |  |
| Adresă internet: www.cnsc.ro | Fax: 021/310.46.42 |  |

I.d Sursa de finanţare:

| Se specifică sursele de finanţare ale contractului ce urmează a fi atribuit: Bugetul local | Dupa caz, proiect/program finantat din fonduri comunitare DA □ NU  |
| --- | --- |

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1)	Descriere

| II.1.1) Denumire contract: Elaborare proiect tehnic, detalii de executie, documentatii tehnice pentru obtinerea/prelungirea tuturor avizelor, acordurilor si autorizatiilor (inclusiv autorizatia de construire), verificare tehnica a proiectarii, asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor si executie lucrari pentru obiectivul: „Reabilitare camin cultural Bobîlna, comuna Rapoltu Mare, jud. Hunedoara”. |  |  |
| --- | --- | --- |
| II.1.2) Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare: Contract de servicii si executie lucrari Serviciile: elaborare proiect tehnic, detalii de executie, documentatii tehnice pentru obtinerea/prelungirea tuturor avizelor, acordurilor si autorizatiilor (inclusiv autorizatia de construire), verificare tehnica a proiectarii, asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor sunt denumite in continuare – servicii. Acestea se efectueaza atat la sediul prestatorului, cat si la locul de executie a lucrarilor (asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor ). Executia lucrarilor de constructii la obiectivul „Reabilitare camin cultural Bobîlna, comuna Rapoltu Mare, jud. Hunedoara” sunt denumite in continuare – lucrari. Acestea se efectueaza pe teritoriul administrativ al comunei Rapoltu Mare, in satul Bobîlna. |  |  |
| (a) Lucrări  | (b) Produse  | (c) Servicii  |
| Execuţie £ Proiectare şi execuţie  Realizare prin orice mijloace corespunzătoare cerinţelor specificate de autoritate contractantă  | Cumpărare  Leasing  Închiriere  Cumpărare în rate  | Categoria serviciului 2A  2B  |
| Principala locaţie a lucrării: Jud. Hunedoara, Comuna Rapoltu Mare Cod CPV: 71322000-1 – Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice Cod CPV: 45453000-7 - Lucrari de reparatii generale si de renovare Cod CPV: 45210000-2 - Lucrari de constructii de cladiri Cod CPV: 71356200-0 - Servicii de asistenta tehnica |  |  |
| II. 1.3) Procedura se finalizează prin: Contract de achiziţie publică:  Încheierea unui acord cadru:  |  |  |
| II. 1.4) Durata contractului de achiziţie publică: Durata maxima a contractului este cea prevazuta in Studiul de fezabilitate, parte integranta a Sectiunii II a prezentei documentatii - Caietul de sarcini. Astfel: - servicii de proiectare: maximum 30 zile calendaristice de la data emiterii ordinului de incepere a serviciilor de proiectare; - obtinerea/prelungirea tuturor avizelor, acordurilor si autorizatiilor (inclusiv autorizatia de construire): maximum 30 zile calendaristice de la finalizarea si predarea PTh (acest termen este estimativ, intrucat depinde de institutiile statului ce elibereaza aceste avize, acorduri, autorizatii); - asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor: maximum 5 luni de la data emiterii ordinului de incepere a executiei lucrarii; - perioada de executie a lucrarilor: maximum 5 luni de la data emiterii ordinului de incepere a executiei lucrarii; Ofertele ce nu respecta termenele prezentate mai sus vor fi respinse ca neconforme (in cadrul sedintelor de evaluare), intrucat acestea nu satisfac in mod corespunzator cerintele caietului de sarcini in aceasta privinta. |  |  |
| II. 1.5) Informaţii privind acordul-cadru (dacă este cazul): NU ESTE CAZUL |  |  |
| II.1.6) Divizare pe loturi: DA  NU  |  |  |
| II.1.7) Ofertele alternative sunt acceptate DA  NU  |  |  |

II. 2)	Cantitatea sau scopul contractului

II.2.1) Total cantităţi/prestaţii servicii/lucrări (se vor include eventuale suplimentări şi opţiuni, dacă exista) Principalele obiective ale contractului constau in: elaborare proiect tehnic, detalii de executie, documentatii tehnice pentru obtinerea/prelungirea avizelor, acorduri, si autorizatiilor (inclusiv autorizatia de construire), verificare tehnica a proiectarii, asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor si executie lucrări, conform cantitatilor si tipurilor de lucrari asa cum sunt prezentate in cadrul Studiului de fezabilitate, parte integranta a Sectiunii II a prezentei documentatii - Caietul de sarcini pentru obiectivul „Reabilitare camin cultural Bobîlna, comuna Rapoltu Mare, jud. Hunedoara” . Valoarea maxima supusa licitatiei pentru servicii si lucrari, conform Devizului general intocmit pentru aceasta investitie, este de 466.600 lei si se defalca astfel: a) Servicii: Cap./ subcap.; Denumire capitol/subcapitol; Valoare maxima supusa licitatiei (lei fara TVA). 3.3; Proiectare si inginerie; 8.000,00. Total servicii; 8.000,00. b) Lucrari: Cap./ subcap.; Denumire capitol/subcapitol; Valoare maxima supusa licitatiei (lei fara TVA). 4.1; Constructii si instalatii; 451.100,00. 4.3; Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj; 7.500,00. Total lucrari; 458.600,00. Ofertele depuse care depasesc sumele maxime supuse licitatiei, defalcate mai sus, vor fi respinse ca fiind inacceptabile (in cadrul sedintelor de evaluare), avand in vedere ca nu pot fi disponibilizate fonduri suplimentare fata de cele prezentate. Spre informarea operatorilor economici: In bugetul local pentru anul 2011, pentru realizarea lucrarilor la aceasta investitie este prevazuta doar suma de 37.000 lei fara TVA. Diferenta intre suma prevazuta in bugetul local pe anul 2011 si valoarea contractului ce va fi atribuit (rezultata in urma licitatiei) se va prevedea in bugetul local al anului urmator si va fi achitata in consecinta.

II.2.2) Opţiuni (dacă există) DA □ NU  Dacă există, descrierea acestor opţiuni:

Nerespectarea solutiei tehnice din Studiul de fezabilitate, precum şi depasirea valorilor estimate constituie motiv de respingere a ofertei ca inacceptabila, in conformitate cu HG nr. 925/2006.

III. Condiţii specifice contractului

| III.1 Alte condiţii particulare referitoare la contract (după caz) III.1.1. Contract rezervat (dacă DA scurtă descriere ) III.1.2. Altele (dacă DA, descrieţi) | DA □ NU  DA □ NU  DA □ NU  |
| --- | --- |

IV. PROCEDURA

IV.1)	PROCEDURA SELECTATĂ

| Licitaţie deschisă  Licitaţie restrânsă  Licitaţie restrânsă accelerată  Dialog competitiv  | Negociere cu anunţ de participare  Negociere fără anunţ de participare  Cerere de oferta  Concurs de soluţii  |
| --- | --- |

IV.2) Etapa finală de licitaţie electronică               DA   □     NU 

IV.3) Legislatia aplicata

1. LEGE nr. 111 din 27 aprilie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2005 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, MONITORUL OFICIAL nr. 379 din 3 mai 2006. 2. LEGE nr. 337 din 17 iulie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006. 3. LEGE nr. 128 din 5 mai 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 9 mai 2007. 4. LEGE nr. 228 din 4 iulie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 12 iulie 2007. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 74 din 29 iunie 2005, privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, cu modificările şi completările aduse de LEGEA nr. 111 din 27 aprilie 2006; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 19 din 7 martie 2009. 5. HOTĂRÂRE nr. 895 din 4 august 2005 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 18 august 2005. 6. HOTĂRÂRE nr. 901 din 4 august 2005 privind aprobarea Strategiei de reforma a sistemului achiziţiilor publice, precum şi a planului de acţiune pentru implementarea acesteia în perioada 2005-2007, MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 19 august 2005. 7. HOTĂRÂRE nr. 942 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 1 august 2006, cu modificările şi completările aduse de HOTĂRÂREA nr. 1.083 din 5 septembrie 2007. 8. HOTĂRÂRE nr. 925 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, modificata prin H.G. 834 din 22 iulie 2009, publicata in Monitorul Oficial nr. 515 din 27 iulie 2009. 9. HOTĂRÂRE nr. 1.056 din 9 august 2006 privind modificarea art. 102 din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006, MONITORUL OFICIAL nr. 727 din 25 august 2006. 10. HOTĂRÂRE nr. 1.337 din 27 septembrie 2006 privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 925/2006, MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 4 octombrie 2006. 11. HOTĂRÂRE nr. 782 din 14 iunie 2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 27 iunie 2006. 12. HOTĂRÂRE nr. 1.660 din 22 noiembrie 2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, modificata prin H.G. nr. 198 din 27 februarie 2008 si prin H.G. 370 din 25 martie 2009. 13. HOTĂRÂRE nr. 1.083 din 5 septembrie 2007 pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 942/2006 MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 12 septembrie 2007. 14. HOTĂRÂRE nr. 525 din 30 mai 2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 12 iunie 2007. 15. HOTĂRÂRE nr. 500 din 30 mai 2007 privind suplimentarea numărului de posturi al Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, MONITORUL OFICIAL nr. 371 din 31 mai 2007. 16. HOTĂRÂRE nr. 1.180 din 4 octombrie 2007 pentru suplimentarea numărului personalului Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 9 octombrie 2007. 17. HOTĂRÂRE nr. 71 din 24 ianuarie 2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 8 februarie 2007. 18. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 aprilie 2006, privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 337 din 17 iulie 2006; RECTIFICAREA nr. 337 din 17 iulie 2006; LEGEA nr. 128 din 5 mai 2007; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 94 din 26 septembrie 2007; DECIZIA nr. 569 din 15 mai 2008; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 143 din 28 octombrie 2008; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 228 din 30 decembrie 2008; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 19 din 7 martie 2009;ORDONANTA DE URGENTA nr. 72 din 17 iunie 2009. 19. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 12 aprilie 2006, privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile aduse de: LEGEA nr. 228 din 4 iulie 2007; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 129 din 12 noiembrie 2007; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 35 din 11 aprilie 2009. 20. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 94 din 26 septembrie 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007. 21. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 129 din 12 noiembrie 2007 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii MONITORUL OFICIAL nr. 776 din 15 noiembrie 2007. 22. ORDIN nr. 1.679 din 12 octombrie 2006 privind completarea Ordinului ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995, cu modificările şi completările ulterioare MONITORUL OFICIAL nr. 871 din 24 octombrie 2006. 23. ORDIN nr. 183 din 3 noiembrie 2006 privind aplicarea dispoziţiilor referitoare la contractul de publicitate media, MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 7 decembrie 2006. 24. ORDIN nr. 51 din 13/03/2009 (Ordin 51/2009) privind accelerarea procedurilor de licitaţie restrânsă şi negociere cu publicare prealabilă a unui anunţ de participare, Monitorul Oficial nr. 167 din 17/03/2009. 25. ORDIN Nr. 107 din 6 iulie 2009 pentru aprobarea Regulamentului privind supravegherea modului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, Monitorul Oficial Nr. 473 din 9 iulie 2009. 26. ORDIN nr. 1.517 din 27 mai 2009 privind aprobarea Ghidului pentru implementarea proiectelor de concesiune de lucrări publice si servicii în România, Monitorul Oficial Nr. 512 din 27 iulie 2009. 27. ORDIN nr. 122 din 14 august 2009 pentru modificarea Regulamentului privind supravegherea modului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobat prin Ordinul presedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achiziţiilor Publice nr. 107/2009 publicat în: Monitorul Oficial Nr. 570 din 17 august 2009. 28. LEGE nr. 278 din 24 decembrie 2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. 29. ORDIN nr. 314 din 12 octombrie 2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta Prin legislaţia menţionată se inţelege legislaţia cu modificările şi completările la zi. Prezenta enumerare nu este limitativă.

V.	CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECTIE

Pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare prevăzute la art.176 din O.U.G. nr.34/2006, cu modificările si completările ulterioare, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria răspundere (Anexa nr.58), semnată de reprezentantul său legal, prin care confirmă că îndeplineste cerintele de calificare asa cum au fost solicitate în documentatia de atribuire. Declaratia va fi însotită de o anexă în care ofertantul trebuie să mentioneze succint, dar precis, modul concret de îndeplinire a respectivelor cerinte (inclusiv dacă au fost solicitate diverse valori, cantităti sau altele asemenea).

În cazul în care uzează de dreptul prevăzut mai sus, ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probează/confirmă îndeplinirea cerintelor de calificare, atunci când primeste din partea autoritătii contractante o solicitare în acest sens, în termenul prevăzut în respectiva solicitare. Acest termen nu poate fi mai mic de 3 zile lucrătoare. Dacă ofertantul nu prezintă documentele edificatoare, oferta lui va fi considerată inacceptabilă.

În cazul în care ofertantul nu uzează de dreptul amintit anterior si nu prezintă unul sau mai multe dintre documentele solicitate la acest capitol, oferta sa va fi declarată inacceptabilă.

Cauze de excludere:

1. Ofertantul nu are dreptul ca în cadrul procedurii:

a) să depună două sau mai multe oferte individuale şi/sau comune, sub sancţiunea excluderii din competiţie a tuturor ofertelor în cauză;

b) să depună oferta individuală/comună şi să fie nominalizat ca subcontractant în cadrul altei oferte, sub sancţiunea excluderii ofertei individuale sau, după caz, a celei în care este ofertant asociat.

Autoritatea contractantă va exclude din procedură orice ofertant despre care are cunostintă că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat prin hotărârea definitivă a unei instante judecătoresti, pentru participare la activităti ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, pentru fraudă si/sau spălare de bani.

2. Autoritatea contractantă va exclude din procedură orice ofertant care se află în oricare din următoarele situaţii:

a) este în stare de faliment ori lichidare, afacerile îi sunt conduse de un administrator judiciar sau activităţile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;

b) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a);

c) nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care este stabilit;

d) în ultimii 2 ani nu şi-a îndeplinit sau şi-a îndeplinit în mod defectuos obligaţiile contractuale, din motive imputabile ofertantului în cauză, fapt care a produs sau este de natură să producă grave prejudicii beneficiarilor acestuia;

e) a fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoresti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională;

f) prezintă informaţii false sau nu prezintă informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă, în legătură cu situaţia proprie aferentă cazurilor prevăzute la lit. a) - e).

ATENTIE! Oferta depusă de un operator economic care nu îndeplineste în totalitate cerintele solicitate la capitolul IV. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECŢIE  va fi considerată inacceptabilă.

V. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECŢIE

| V. 1) Situaţia personală a candidatului /ofertantului |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 180 din OUG nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare |  | Cerinţă minimă obligatorie: Prezentare: - Anexa nr.10 - DECLARAŢIE privind situaţia personală a operatorului economic, in original |  |
| Ofertantul trebuie să facă dovada că nu se încadrează în situaţiile prevăzute la art. 180 şi art. 181 din O.U.G. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Va fi exclus din procedura de atribuire a contractului de lucrări orice ofertant care se află într-una din situaţiile prevăzute la art.180 şi art.181 din O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare. Ofertantul va prezenta o declaraţie pe propria răspundere prin care se certifică faptul că participarea la procedura este făcută în concordanţă cu regulile de concurenţă (conform Anexei nr.2 - Declaraţia Certificat de participare la licitaţie cu ofertă independentă, cf. Ordinului nr.314/2010 al ANRMAP). |  |  |  |
| Certificate constatatoare privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată către bugetul de stat şi către bugetul local |  | Cerinţe minime obligatorii: Prezentare: - Certificat de atestare fiscala privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată către bugetul de stat (valabil la data deshiderii ofertelor) - Certificat de atestare fiscala privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată către bugetul local (valabil la data deschiderii ofertelor) Certificate de atestare fiscală solicitate se vor prezenta în original sau copie legalizată, vor fi valabile la data deschiderii ofertelor si vor atesta lipsa datoriilor (de orice natură) către bugetul general consolidate şi către bugetul local. Operatorii economici care prin certificatele depuse în ofertă sau ulterior prezentate (conf. prevederilor art. 11, alin 5 din HGR 925/2006, cu modificările si completările ulterioare) nu fac dovada achitării taxelor la data solicitată de către autoritatea contractantă, vor fi exclusi din prezenta procedură de achizitie publică. În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să îndeplinească această cerintă. Documentele vor fi prezentate în original sau copie legalizată, valabile la data deschiderii ofertelor. În cazul în care ofertantul a încheiat o convenţie de eşalonare a plăţilor obligaţiilor fiscale, autoritatea contractantă solicită ca acesta să depună în ofertă dovada plăţii la zi a datoriilor reeşalonate şi graficul de reesalonare. |  |
| Persoane juridice /fizice străine |  | Cerinţă minimă obligatorie: Prezentare: - Documente edificatoare pentru dovedirea eligibilităţii – eliberate de autorităţi ale ţării de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) prin care să dovedească că şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor către bugetul de stat şi bugetul local în conformitate cu cerinţele solicitate de autoritatea contractantă. Documentele vor fi prezentate în original sau copie legalizată, valabile la data deschiderii ofertelor, la care se va alătura traducerea legalizată a acestora în limba română. |  |
| V. 2) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare) |  |  |  |
| Persoane juridice/fizice române | Cerinţe minime obligatorii: Prezentare: - Certificat de Înregistrare Fiscală emis de Oficiul Registrului Comerţului - din care să rezulte că obiectul de activitate al ofertantului cuprinde şi obiectul contractului de servicii si lucrări - în copie certificată ”conform cu originalul”, cu semnătură si stampilă. - Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului (în termen de valabilitate la data deschiderii ofertelor), în original sau copie legalizata, valabil la data deschiderii ofertelor. Documentele vor fi valabile la data deschiderii ofertelor şi trebuie să ateste faptul că ofertantul si asociatii sai, daca este cazul, au ca obiect de activitate principal sau secundar unul dintre serviciile sau lucrarile din clasa CAEN corespunzator codului CPV precizat in Fisa de date a achizitiei sau echivalent. Informaţiile minimale ce trebuie cuprinse în Certificatul constatator sunt: - date de identificare legale (denumire, sediu, cod unic de înregistrare); - obiectul principal şi obiectele secundare de activitate; - reprezentanţii legali; - existenţa de menţiuni referitoare la declanşarea procedurii de reorganizare judiciară sau faliment, conform Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, lichidare judiciară voluntară, conform Legii nr. 31/1990 republicată şi completată sau orice altă procedură. |  |  |
| Persoane juridice /fizice străine | Cerinţă minimă obligatorie: Prezentare: - Documente edificatoare care să dovedească o formă de înregistrare ca persoană juridică sau de înregistrare/ atestare ori apartenenţă din punct de vedere profesional la organisme legal constituite, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este rezident, traduse în limba română şi legalizate. |  |  |
| Se mentioneaza ca in cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să îndeplinească cerintele de la „Situatia personala a candidatului/ofertantului” si „Capacitatea de exercitare a activitătii profesionale (înregistrare)”, pentru partea din contract ce urmeaza a o executa/presta. |  |  |  |
| V. 3) Situaţia economico-financiară |  |  |  |
| Informaţii privind situaţia economico-financiară Solicitat  Nesolicitat  | Cerinţe minime obligatorii: Prezentare: - Anexa nr.11 - Informaţii generale cuprinzând informaţii privind operatorul economic şi cifra medie de afaceri din ultimii 3 ani. Valoarea cifrei de afaceri medii pe ultimii 3 ani solicitată a fi îndeplinită de către ofertanţi trebuie să fie cel puţin 930.000 lei (raportata la valoarea intregului contract de servicii si executie lucrari). - Bilanţul contabil pe ultimii trei ani (la 31.12.2007, 31.12.2008 si 31.12.2009), însoţit de contul de profit şi pierdere, vizat si inregistrat la organele competente, in copie legalizata. - Scrisoare de bonitate eliberata de catre o institutie fianciar-bancara, din care sa reiasa o valoare a indicatorului Lichiditate Generală (LG) - pentru exercitiul financiar aferent anilor 2007, 2008, 2009 - de 100%. Pentru calcularea acestui indicator - (LG) - se utilizează formula: LG =; active circulante; x 100. datorii curente. În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să îndeplinească această cerintă. - Scrisoare de confort bancar in valoare de peste 100.000 lei, valabila pe toata durata executarii contractului (7 luni), prin care ofertantul poate avea acces la credite, lichiditati sau alte mijloace financiare, suficiente pentru a realiza un cash-flow de executie a lucrarilor de investitii. Documentele vor fi valabile la data deschiderii ofertelor. Lipsa (neprezentarea) vreunui document, solicitat ca cerinta obligatorie, duce la respingerea ofertei ca inacceptabila. Ofertanţii care prezintă praguri mai mici decât cele solicitate vor fi respinşi. |  |
| În cazul ofertanţilor care se regăsesc în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii - făcând dovada în acest sens prin prezentarea Anexei nr. 4 - Declaratie privind incadrarea in categoria Intreprinderilor Mici si Mijlocii, in original (conform Anexei nr.04.01 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare) si, dacă este cazul, a Calculului pentru întreprinderile partenere sau legate (conform Anexei nr.04.02 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare) - se aplică reduceri de 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri, garantia de participare si garanţia de bună execuţie. În cazul în care ofertantul este o asociere, încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii se va analiza individual, pentru fiecare membru al asocierii. Astfel, toţi asociaţii trebuie sa se incadreze, în mod individual, în categoria IMM. Reducerea cu 50% a criteriului privind cifra de afaceri nu se va aplica daca unul dintre asociati nu se incadreaza in categoria IMM. |  |  |  |
| NOTA: (a) Capacitatea economică si financiară a ofertantului/candidatului poate fi susţinuta, pentru îndeplinirea unui contract, si de o altă persoană, indiferent de natura relaţiilor juridice existente intre ofertant şi persoana respectiva. (b) In cazul in care ofertantul îsi demonstrează situatia economică si financiară invocand si sustinerea acordată, în conformitate cu prevederile alin. (a), de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiază, prin prezentarea unui angajament ferm, in forma autentică, al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate. Persoana ce asigura susţinerea financiara va completa Anexa nr.19 – Angajament tert sustinator financiar. ● În cazul în care susţinerea se referă la asigurarea unor resurse care pot fi puse efectiv la dispoziţia ofertantului, prin angajament terţul va menţiona care sunt aceste resurse şi se va angaja faţă de autoritatea contractantă să disponibilizeze necondiţionat aceste resurse în funcţie de necesităţile care apar pe parcursul îndeplinirii contractului de lucrări. ● În cazul în care susţinerea vizează îndeplinirea unor cerinţe minime de calificare ce nu au ca obiect resurse care pot fi puse efectiv la dispoziţia ofertantului, cum ar fi, de exemplu, nivelul minim al cifrei de afaceri, prin angajament, terţul va garanta faţă de autoritatea contractantă că, în situaţia în care contractantul întâmpină dificultăţi pe parcursul derulării contractului, se va implica în mod direct şi va asigura îndeplinirea în mod complet şi corespunzător a obligaţiilor contractuale. Conform aceloraşi dispoziţii, ofertantul este obligat să facă dovada că persoana care acordă susţinerea financiară nu se află într-o situaţie care să determine excluderea din procedura de atribuire, potrivit dispoziţiilor art. 180 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006. În acest sens, vor trebui prezentate, pentru persoana care acordă susţinerea, pe lângă angajamentul în formă autentică, documentele prevăzute în fişa de date a achiziţiei la pct. IV.1. Angajamentul ferm privind suţinerea economica si financiara trebuie prezentat in forma autentica si trebuie sa prevada clar pentru ce este acordata sustinerea. Persoana care asigura sustinerea trebuie sa declare ca nu se afla in situaţiile prevazute la art.180 si 181 din OUG nr.34/2006, respectiv sa prezinte Anexa nr.10 – Declaratie privind situatia personala a operatorului economic. Neprezentarea acesteia, asa cum a fost solicitata, duce la declararea ofertei ca inacceptabila (c) Atunci cand un grup de operatori economici depune ofertă comună, situatia economică şi financiară se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul în care grupul beneficiază de sustinerea financiara a unei/unor terte persoane, situatia economica si financiara se demonstreaza in conditiile prevazute la alin. (b). |  |  |  |
| V. 4) Capacitatea tehnica si/sau profesionala |  |  |  |
| Informaţii privind experienţa similară Solicitat  Nesolicitat  | Cerinte minime obligatorii: a) pentru servicii: Prezentare: - Anexa nr.15 -Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii Finalizarea in ultimii 3 ani a cel putin: - un contract de servicii de proiectare, similar ca natura si complexitate, a carui valoare totala sa fie de minimum 7.500 lei fara TVA. Pentru sustinerea informatiilor prezentate in tabelul Anexei nr.15, ofertantii trebuie sa prezinte: - recomandari din partea beneficiarilor - Anexa nr. V.4.1-Recomandare. In cazul în care ofertantul are calificativul “satisfăcător” sau “nesatisfăcător”, acesta va fi exclus din procedura; - copii certificate “conform cu originalul” ale contractelor; - copii certificate “conform cu originalul” ale Proceselor verbale de predare-primire a serviciilor prestate. b) pentru executie lucrari: Prezentare: - Anexa nr.16 - Declaratie privind lista principalelor lucrari executate Finalizarea in ultimii 5 ani a cel putin: - un contract de executie lucrari similar ca natura si complexitate, a carui valoare totala sa fie de minimum 450.000 lei fara TVA. Pentru sustinerea informatiilor prezentate in tabelul Anexei nr.16, ofertantii trebuie sa prezinte: - recomandari din partea beneficiarilor - Anexa nr. V.4.1-Recomandare. In cazul în care ofertantul are calificativul “satisfăcător” sau “nesatisfăcător”, acesta va fi exclus din procedura. - copii certificate “conform cu originalul” ale contractelor - copii certificate “conform cu originalul” ale Proceselor verbale de receptie la terminarea lucrarilor. Lipsa (neprezentarea) vreunui document solicitat ca cerinta obligatorie duce la respingerea ofertei ca inacceptabila. NOTA: 1. Ofertantul va prezenta documente din care să rezulte valoarea lucrarilor executate; 2. În situaţia în care ofertantul a avut calitatea de subcontractant/asociat, se va prezenta copia contractului de subcontractare/asociere; 3. În cazul în care contractul conţine clauze de confidenţialitate, care împiedica prezentarea lui, ofertantul va prezenta paginile din contract din care să rezulte părtile contractante, obiectul contractului, durata contractului, cantităţi fizice, preţul contractului, precum şi pagina finală cu semnături. |  |  |
| Informaţii privind dotarea tehnică Solicitat  Nesolicitat  | Cerinte minime obligatorii: Autoritatea contractanta stabileste, ca cerinta minima, asigurarea (din dotare proprie, prin contracte sau conventii de inchiriere) a echipamentelor, utilajelor, mijloacelor de transport necesare pentru proiectarea si executia lucrarilor. Prezentare: - Anexa nr.13 - Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice Ofertantul trebuie să facă dovada deţinerii, disponibilitatii si functionalitatii utilajelor, instalatiilor, echipamentelor tehnice si mujloacelor de transport necesare pentru proiectarea si executia lucrarilor. Lipsa (neprezentarea) documentului solicitat duce la respingerea ofertei ca inacceptabila. |  |  |
| Informaţii privind personalul Solicitat  Nesolicitat  | Cerinte minime obligatorii: Ofertantul va trebui să dispună de resursele umane considerate de autoritatea contractantă ca fiind strict necesare îndeplinirii în bune condiţii a contractului. a) Pentru servicii: Ofertantul trebuie sa asigure personal de specialitate necesar in deplinirii contractului de servicii, respectiv: ▪ Manager de proiect – inginer (1 persoana), absolvent al unei facultati de constructii; b) Pentru executie lucrari: Ofertantul trebuie sa asigure personal de specialitate necesar in deplinirii contractului de executie lucrari, respectiv: ▪ Sef punct de lucru/santier – inginer constructii, cu experienta in executia lucrarilor de constructii civile si/sau consolidari la constructii civile, cu o experienta similara de minimum 5 ani, pentru cel putin 1 contract de executie de lucrari de constructii civile si/sau social-culturale; ▪ Responsabil tehnic cu executia (RTE) – inginer constructii, cu experienta in executia lucrarilor de constructii civile si/sau consolidari la constructii civile, cu o experienta similara de cel putin 5 ani, atestat RTE in domeniul Constructii Civile, Industriale si Agrozootehnice (C.C.I.A.); ▪ Responsabil cu controlul tehnic de calitate (CQ), in domeniul vizat de contractul ce urmeaza a fi atribuit, cu experienta de minimum 2 ani; ▪ Coordonator in materie de sanatate si securitate in munca – atestat conform legii pentru SSM. Expertii propusi pentru serviciile de proiectare si lucrari trebuie sa fie angajati ai ofertantului. Se vor nominaliza persoane diferite cu specialitatile solicitate pentru fiecare dintre poziţiile de mai sus. Ofertele în care nu se vor nominaliza persoane diferite si specializate pentru fiecare post vor fi respinse. Prezentare: - Anexa nr.14 - Declaraţie privind efectivul mediu anual al personalului angajat şi al cadrelor de conducere. # -Anexa nr. 17- Informaţii referitoare la personalul de conducere si la cel responsabil pentru indeplinirea contractului (prestarea serviciilor si executia lucrarilor) NOTA: Pentru persoanele nominalizate se vor prezenta copii ale urmatoarelor documente: - CV-uri - conform Anexei nr.1 - Model de CV ; - Diplome de studii in copie conforma cu originalul; - Atestate, autorizatii, certificate profesionale necesare conform prevederilor legale in materie, pentru personalul de specialitate nominalizat, valabile la data depunerii ofertei, in copie conforma cu originalul; - Contracte de munca vizate de ITM, in copie conform cu originalul. - Declaratie de disponibilitate, Formularul V.4.3 în original, pentru fiecare dintre specialiştii menţionaţi în Anexa nr.17, în cazul în care aceştia sunt angajaţi ai ofertantului cu timp partial (fractiune de norma) sau sunt angajati pe perioada determinata. Lipsa (neprezentarea) vreunui document solicitat ca cerinta obligatorie duce la respingerea ofertei ca inacceptabila. |  |  |
| NOTA: a) Capacitatea tehnică şi/sau profesională a ofertantului poate fi susţinuta, pentru îndeplinirea unui contract, si de o altă persoană, indiferent de natura relaţiilor juridice existente intre ofertant şi persoana respectiva. (b) In cazul in care ofertantul îsi demonstrează capacitatea tehnică şi/sau profesională invocand si sustinerea acordată, în conformitate cu prevederile alin. (a), de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiază, prin prezentarea unui angajament ferm, in forma autentică, al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele invocate. Persoana ce asigura susţinerea financiara va completa Anexa nr.20 – Angajament privind susţinerea tehnica si profesională a ofertantului/grupului de operatori economici. - În cazul în care susţinerea terţului se referă la resurse precum utilaje, echipamente, personal, care pot fi puse efectiv la dispoziţia ofertantului, atunci angajamentul ferm trebuie să prevadă care sunt aceste resurse şi să evidenţieze că disponibilizarea acestora se va face necondiţionat în vederea finalizării contractului. Persoana ce asigura susţinerea va completa Anexele 21 si 22 - Declaraţie terţ susţinător tehnic şi profesional. - În cazul în care susţinerea terţului se referă la îndeplinirea unor cerinţe privind experienţa similară, reflectată prin prezentarea unor liste de produse/ servicii/lucrări, atunci angajamentul ferm trebuie să garanteze faptul că în cazul în care contractantul întâmpină dificultaţi, susţinătorul urmează să se implice direct pentru finalizarea contractului. Conform aceloraşi dispoziţii, ofertantul este obligat să facă dovada că persoana care acordă susţinerea financiară nu se află într-o situaţie care să determine excluderea din procedura de atribuire, potrivit dispoziţiilor art. 180 din OUG nr. 34/2006. În acest sens, vor trebui prezentate, pentru persoana care acordă susţinerea, pe lângă angajamentul în formă autentică, documentele prevăzute în fişa de date a achiziţiei la pct. IV.1. Angajamentul ferm privind suţinerea economica si financiara trebuie prezentat in forma autentica si trebuie sa prevada clar pentru ce este acordata sustinerea. Persoana ce asigura sustinerea trebuie sa declare ca nu se afla in situaţiile prevazute la art.180 si 181 din OUG nr.34/2006. Neprezentarea acestuia asa cum a fost solicitat duce la declararea ofertei ca inacceptabila. (c) Atunci cand un grup de operatori economici depune ofertă comună, situatia economică şi financiară se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul în care grupul beneficiază de sustinerea financiara a unei/unor terte persoane, situatia economica si financiara se demonstreaza in conditiile prevazute la alin. (b). |  |  |  |
| I n f o r m a ţ i i p r i v i n d subcontractanţii Solicitat  Nesolicitat  | Fara a i se diminua raspunderea in ceea ce priveste modul de indeplinire a viitorului contract de achizitie publica, ofertantul are dreptul de a include in propunerea tehnica posibilitatea de a subcontracta o parte din contractul respectiv. Nedeclararea în momentul depuneri ofertei a subcontractorilor duce la descalificarea ofertantului, in cazul in care se constata ca acesta nu are capacitatea tehnica si experienţa necesara pentru a desfăşura diverse activitati. Se solicită completarea unei liste cu subcontractanţii şi specializarea acestora, precum si cantitatile de lucrari si valoarea acestora, se va atasa deviz de oferta pt. cantitatile de lucrari ce se vor executa, semnat si insusit de firma subcontractoare, pentru fiecare categorie de lucrare ce va fi executata. Autoritatea contractantă are obligaţia de a lua în considerare resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit, daca sunt prezentate documente relevante in acest sens. Pe parcursul derularii contractului, contractantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in oferta fara acceptul autoritatii contractante, iar eventuala inlocuire a acestora nu trebuie sa conduca la modificarea propunerii tehnice sau financiare initiale. Informaţiile privind Situaţia Economică şi Financiară şi Capacitatea tehnică şi profesională vor fi evaluate în funcţie de modul în care vor fi folosite resursele tehnice şi umane de care dispun împreună, raportat la procentul care le revine din valoarea contractului, conform Acordurilor de subcontractare şi Documentaţiei de atribuire. Mod de dovedire: i) Se va completa Anexa 18 - Declaratie subcontractanţi. ii) Se va prezenta acordul de subcontractare, în original sau copie legalizată, din care să rezulte partea din contract pe care o va îndeplini fiecare asociat (fizic şi valoric, inclusiv ca procent din vloarea contractului). În cazul în care acordurile de subcontractare sunt încheiate în altă limbă decât limba română, se vor prezenta copii după acorduri şi traducere legalizată în limba română după acestea. iii) Informaţiile prezentate despre fiecare subcontractant vor fi evaluate în funcţie de modul în care vor fi folosite resursele tehnice şi umane de care dispun împreună, raportat la procentul care le revine din valoarea contractului, conform Acordurilor de subcontractare şi Documentaţiei de atribuire. |  |  |
| Informatii privind asociatii Solicitat  Nesolicitat  | Mai mulţi operatori economici au dreptul de a se asocia, cu scopul de a depune ofertă comună. In aceasta situatie, ofertantii vor prezenta Acordul de asociere - Anexa nr. 44, in original, în care se va stabili liderul de asociaţie, activităţile din contract care se vor realiza în comun, repartizarea fizică, valorică şi procentuală a contractului pentru fiecare membru asociat. De asemeni, acordul de asociere trebuie să menţioneze faptul că toţi asociaţii sunt obligaţi să rămână în asociaţie pe întreaga durată a contractului. Asocierea se va legaliza prin transformarea Acordului de asociere in Contract de asociere, în cazul în care oferta comună este declarată câstigătoare, pana la semnarea contractului de achizitie publica. |  |  |
| V. 5) Standarde de asigurare a calităţii |  |  |  |
|  | Cerinţe minime obligatorii: Prezentare urmatoarelor certificate, prin care se atesta respectarea anumitor standarde de asigurare a calitatii -standarde care vizeaza organizarea activitatilor: - Certificat privind implementarea şi menţinerea unui Sistem de Management al Calităţii, în conformitate cu cerinţele specificaţiei SR EN ISO 9001 sau echivalent. - Certificat privind implementarea şi menţinerea unui Sistem de Management de Mediu, în conformitate cu cerinţele specificaţiei SR EN ISO 14001 sau echivalent. - Certificat privind implementarea si mentinerea unui Sistemul de Management în Securitate şi Sănătate în Muncă, în conformitate cu cerintele OHSAS 18001 sau echivalent. Conform Art.34 din OUG 34/2006, autoritatea contractanta anunta ofertantii ca regulile obilgatorii referitoare la conditile de munca si de protectia muncii care sunt in vigoare la nivel national si care trebuie respectate pe parcursul indeplinirii contractului de lucrari si servicii, se pot obţine de la Inspecţia Muncii sau de la adresa de internet:http://www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.html In acest sens, ofertantii vor prezenta Anexa nr. V.5 -Declaratie privind respectarea obligatiilor referitoare la conditiile de munca si de protectia muncii. - Certificatul privind implementarea si mentinerea unui Sistem de Management al Responsabilitatii Sociale (SMRS) in acord cu cerintele specificatiei SA 8000 sau echivalent. |  |  |
| Certificatele de mai sus se prezinta in în copie certificată ”conform cu originalul”, cu semnătură si stampilă, valabile la data deschiderii ofertelor. Certificatele vor fi însotite de anexe sau alte documente relevante, din care să reiasă obiectele de activitate pentru care au fost emise. Certificatele mentionate se solicita pentru obiecte de activitate relevante in raport cu obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit. Astfel: a) Pentru servicii - in domeniul proiectarii constructiilor civile, industriale si instalatiile aferente cladirilor, si asistenta tehnica in domeniul constructiilor civile, industriale si instalatiile aferente cladirilor; b) Pentru lucrari - in domeniul executiei de constructii civile, industriale si instalatiile aferente cladirilor. Ofertanţii care se află în curs de certificare privind implementarea Sistemelor de Management conform standardelor ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, SA 8000 sau echivalente, nu vor fi calificaţi în etapa de evaluare a ofertelor. Se mentioneaza ca in cazul unei asocieri fiecare asociat va prezentarea aceste certificate pentru partea din contract ce urmeaza a o executa/presta. Operatorul economic nu poate invoca sustinerea acordată de către o altă persoană pentru demonstrarea îndeplinirii criteriului de calificare si selectie referitor la standardele solicitate prin documentatia de atribuire. |  |  |  |
| Dacă ofertantul nu îndeplineste una sau mai multe dintre cerintele de calificare, oferta va fi considerată inacceptabilă. |  |  |  |

VI. PREZENTAREA OFERTEI

| VI.1) Limba de redactare a ofertei | Limba română |
| --- | --- |
| VI.2) Perioada de valabilitate a ofertei | 90 zile calendaristice de la data deschiderii ofertelor |
| VI.3) Garanţia de participare Solicitată ü Nesolicitată £ | Ofertantul trebuie sa constituie garanţia de participare in cuantum de 9.300 lei. Modalitati de constituire: - Garantia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, care se prezintă in original, in cuantumul si pentru perioada prevăzută in documentatia de atribuire. - Garantia de participare se poate constitui si prin depunerea la casieria autoritatii contractante a unui ordin de plata sau fila cec, cu conditia confirmarii acestora de catre banca emitenta, pana la data deschiderii ofertelor. Ofertele care nu sunt însoţite de dovada constituirii garanţiei de participare, conform cerinţelor, vor fi respinse si returnate nedeschise. Perioada de valabilitate a garanţiei – cel puţin egală cu perioada de valabilitate a ofertei. Garanţia de participare nu poate să fie constituită de către subcontractanţi. Garanţia de participare se va constitui numai în lei. NOTĂ: Dovada constituirii garantiei in cuantumul si forma solicitata va fi la vedere, in afara plicului continand oferta. Ofertele care nu sunt însoţite de dovada constituirii garanţiei pentru participare, in cuantumul si forma solicitate, vor fi respinse la deschidere. Restituirea garanţiei de participare Garanţia de participare se restituie: (1) ofertantului câştigător: în cel mult 3 zile lucrătoare de la data constituirii garanţiei de bună execuţie; (2) ofertanţilor necâştigători: după semnarea contractului de achiziţie publică cu ofertantul a cărui ofertă a fost desemnată câştigătoare, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la data expirării perioadei de valabilitate a ofertei. Retinerea garanţiei de participare Ofertantul pierde garanţia de participare, dacă : - îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia; - oferta sa fiind stabilită câştigătoare, nu constituie garanţia de bună execuţie în perioada de valabilitate a ofertei si, oricum, nu mai tarziu de 15 zile de la semnarea contractului; - oferta sa fiind stabilită câştigătoare, refuză să semneze contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a ofertei. |
| VI.4) Vizita pe teren/ întâlnire de clarificare | 1. Autoritatea contractantă are obligaţia de a permite personalului sau agenţilor ofertanţilor să viziteze amplasamentul lucrării. 2. Ofertantul poate sa viziteze si sa inspecteze locul viitorului santier de lucrari si imprejurimile acestuia in scopul evaluarii, din punctul sau de vedere al cheltuielilor, riscurilor si tuturor datelor necesare pregatirii ofertei sale si semnarii contractului de proiectare si lucrari. 3. Autoritatea contractanta va organiza vizita in teren la data de 02.05.2011 ora 10:00, la sediul Primariei Rapoltu Mare, judetul Hunedoara. 4. Toti ofertantii participanti la vizita pe teren vor confirma in scris primirea procesului verbal incheiat in acest sens si il vor include in oferta lor, in cadrul documentelor de calificare. 5. Daca un ofertant nu a participat la vizita obligatorie pe teren organizata de Autoritatea contractanta la data stabilita, acesta trebuie sa efectueze pe cont propriu vizita pe teren in mod obligatoriu fara implicarea autoritatii contractante, sa intocmeasca un raport al vizitei pe teren, sa-l depuna cu numar de inregistrare la autoritatea contractanta si sa introduca acest document in oferta sa, in cadrul documentelor de calificare. Neataşarea Procesului Verbal sau a Raportului de participare la vizita in teren duce la descalificarea ofertantului respectiv. |
| VI.5) Modul de prezentare a propunerii tehnice | Ofertantul va elabora propunerea tehnica in baza cerintelor prezentate in caietul de sarcini si a datelor culese de pe teren, respectiv va verifica si examina locatia proiectului, pentru a se informa in mod satisfacator despre toate problemele relevante. PROPUNEREA TEHNICA va cuprinde, pe langa cerintele de mai sus, in mod obligatoriu si urmatoarele documentele:  Grafic de executie detaliat, cuprinzand: - descrierea detaliata a fazelor de executie pe fiecare obiect; - etapele ce urmeaza a fi realizate de subcontractant, in cazul unei subcontractari; - durata de executie a lucrarilor  Proceduri de executie, care trebuie sa cuprinda: - descrierea completă a metodelor pe care ofertantul va intentiona sa le utilizeze in cadrul executiei lucrarii; - descrierea completă a tehnologiei propuse pentru soluţiile cuprinse în caietul de sarcini (modul de execuţie şi alocare a resurselor tehnice şi materiale); - programul de asigurare a calitatii,care trebuie sa cuprinda: ▪ descrierea sistemului calitatii aplicat la lucrare; ▪ listele cuprinzand procedurile tehnice de executie a principalelor categorii de lucrari privind realizarea obiectivului si planul de control al calitatii, verificari si incercari.  Graficul de îndeplinire a contractului si programarea Cash-flow-ului. Propunerea tehnică trebuie sa demonstreze ca ofertantul a inteles corect cerintele si ca solutia tehnica prezentata indeplineste intru totul aceste specificatii. Deasemenea, propunerea trebuie sa convinga autoritatea contractanta ca, in caz de atribuire, ofertantul dispune de resurse materiale si umane suficiente pentru a asigura proiectarea si executia lucrarilor oferite, cu respectarea tuturor prevederilor legale nationale in vigoare. Propunerea tehnica a ofertantului trebuie sa includa informatii si detalii suficiente pentru a permite evaluarea ofertei potrivit criteriului de atribuire adoptat. Nu sunt acceptate limitari ale obligatiilor ofertantului fata de cerintele prezentate in documentatia de atribuire. Ofertantul poate consolida propunerea tehnica cu informatii suplimentare, care sa permita evaluarea ofertei in raport cu cerintele tehnice minime din Specificatiile Tehnice, fara insa a livra cataloage tehnice generale fara relevanta directa cu oferta. Solutiile adoptate trebuie sa raspunda situatiei reale din teren. Solutiile propuse trebuie sa tina seama de Studiul de Fezabilitate. Nerespectarea solutiilor tehnice din Studiul de Fezabilitate constituie motiv de respingere a ofertei ca inacceptabila, in conformitate cu art.36 din HG nr.925/2006. Propunerea tehnica se va prezenta in plic separat de oferta financiara. Ofertantul va indica, in cadrul propunerii tehnice, faptul ca la elaborarea ofertei a tinut cont de obligatiile legale in vigoare, referitoare la conditiile de munca si protectia muncii si ca se obliga sa le respecte pe toata durata de derulare a contractului de achizitie publica de lucrari. |
| VI.6) Modul de prezentare a propunerii financiare | PROPUNEREA FINANCIARA va cuprinde: -Anexa nr.24 - Formular de oferta servicii -Anexa nr.25 - Centralizator de preturi servicii -Anexa nr.29 - Formular de oferta lucrari -Anexa nr.29 A - Anexa la formularul de oferta lucrari Deasemenea, propunerea financiara va cuprinde: • Formulare F1, F2, F3, F4, F5, F6 - conform Ordinului MDLPL nr. 863/2008, si anume: -F1 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv; -F2 - Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte; -F3 - Listele cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari pe obiect; -F4 - Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari; -F5 - Fisele tehnice pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, dotari etc.; -F6 – Graficul general de realizare a investitiei publice (atat pentru prestarea serviciilor, cat si pentru executia lucrarilor); - Anexa nr. 41 – Lista privind consumurile de resurse materiale; # - Anexa nr. 32 – Listă privind consumurile cu mâna de lucru; # - Anexa nr. 40 – Lista privind consumurile de ore de funcţionare a utilajelor; # - Anexa nr. 31 - Lista privind consumurile cu transporturile. Cursul pentru care se determina echivalenta este cursul euro al Bancii Centrale Europene valabil la data de 30.12.2010, data intocmirii SF, respectiv: 1 euro = 4,2877 lei La elaborarea ofertei, precum si pe toata perioada de derulare a contractului de achizitie de lucrari, ofertanţii vor tine cont obligatoriu de prevederile legale in vigoare, referitoare la condiţiile de muncă si protecţia muncii. Modelul de contract (Secţiunea III - PROPUNEREA DE CONTRACT) acceptat de catre ofertant in forma propusa (prin semnatura si ştampila) face parte tot din propunerea financiară. Ofertantul poate face propuneri referitoare la clauzele contractuale propuse de autoritatea contractanta. In cazul in care propunerile formulate la contract sunt, in mod evident, dezavantajoase pentru autoritatea contractanta, oferta este considerată neconformă. Lipsa propunerii financiare la data deschiderii ofertelor conduce la excluderea ofertantului. |
| VI. 7) Modul de prezentare a ofertei | a) Toate formularele solicitate şi prevăzute în Secţiunea IV - FORMULARE SI MODELE se vor prezenta completate integral, cu semnăturile, în original. b) Ofertele pot fi transmise prin poştă sau depuse direct de către ofertant la adresa indicată in documentatie. c) Se vor depune: 1 (un) exemplar original şi 3 (trei) exemplare in copie. În eventualitatea unei discrepanţe între original şi copii, va prevala originalul. Copiile documentelor vor fi clare, vizibile si vor avea menţiunea „Conform cu originalul”. In cazul in care pe un document, in/sau alăturat conţinutului se operează modificări ale conţinutului iniţial, in dreptul fiecărei modificări se va menţiona: "modificat de (numele si prenumele, in clar), la data de (zi, luna, anul)", după care cel care a operat modificarea va semna. d) Documentaţia trebuie să fie în totalitate tipărită cu cerneală neradiabilă. e) În cazul documentelor emise de instituţii/organisme oficial abilitate în acest sens, documentele respective trebuie să fie semnate şi stampilate, conform prevederilor legale. f) Documentele de calificare, propunerea tehnică şi propunerea financiară se vor îndosaria separat, vor avea fiecare câte un opis (în care vor fi cuprinse toate documentele solicitate în documentaţia de atribuire, cu indicarea paginii la care se află documentul din opis), iar fiecare pagină va fi numerotată, ştampilată şi semnată de către reprezentantul autorizat al ofertantului împuternicit să angajeze ofertantul în contract. g) Toate documentele prezentate trebuie să fie valabile la data deschiderii ofertei. h) Documentele de calificare se vor îndosaria în ordinea în care au fost solicitate în Fişa de date a achiziţiei. În cazul în care există subcontractanţi sau asociaţi, documentele de acelaşi tip se vor aşeza unul după altul (mai întâi pentru ofertant sau liderul de asociaţie, apoi asociaţii, după care subcontractanţii). i) Documentele de calificare, propunerea tehnică şi propunerea financiară se vor introduce în plicuri distincte, sigilate şi marcate corespunzător, astfel: Plicul: 1 - DOCUMENTE DE CALIFICARE - ORIGINAL Plicul: 2 - PROPUNERE TEHNICĂ - ORIGINAL Plicul: 3 - PROPUNERE FINANCIARĂ - ORIGINAL Aceste plicuri se vor introduce într-un plic marcat cu inscripţia: ORIGINAL. Plicul : 1 - DOCUMENTE DE CALIFICARE – COPIE 1 Plicul : 2 - PROPUNERE TEHNICĂ – COPIE 1 Plicul : 3 - PROPUNERE FINANCIARĂ – COPIE 1 Aceste plicuri se vor introduce într-un plic marcat cu inscripţia: COPIE 1 Plicul : 1 - DOCUMENTE DE CALIFICARE – COPIE 2 Plicul : 2 - PROPUNERE TEHNICĂ – COPIE 2 Plicul : 3 - PROPUNERE FINANCIARĂ – COPIE 2 Aceste plicuri se vor introduce într-un plic marcat cu inscripţia: COPIE 2 Plicul : 1 - DOCUMENTE DE CALIFICARE – COPIE 3 Plicul : 2 - PROPUNERE TEHNICĂ – COPIE 3 Plicul : 3 - PROPUNERE FINANCIARĂ – COPIE 3 Aceste plicuri se vor introduce într-un plic marcat cu inscripţia: COPIE 3 Plicurile ORIGINAL, COPIE 1, COPIE 2 si COPIE 3 se vor introduce într-un pachet sigilat pe care se va scrie: - numele şi adresa autorităţii contractante - numele şi adresa ofertantului; telefon şi fax OFERTĂ PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI : Servicii de proiectare si executie lucrari pentru obiectivul: „Reabilitare camin cultural Bobîlna, comuna Rapoltu Mare, judetul Hunedoara”. „A nu se deschide înainte de 10.05.2011, ora 11:00“. Documentele insotitoare, atasate la plicul exterior sigilat, sunt: 1. Scrisoarea de inaintare, conform Anexei nr.45; 2. Dovada constituirii garanţiei de participare in cuantumul solicitat; 3. Imputernicirea din partea ofertantului pentru persoanele desemnate sa participe la deschiderea ofertelor - Anexa nr.6 |
| VI.8) Data limita de depunere a ofertelor. | Data limită pentru depunerea ofertei:10.05.2011, ora 10:00 Adresa la care se depune oferta: Primăria Comunei Rapoltu Mare, nr.67, localitatea Rapoltu Mare, judetul Hunedoara. |
| VI.9) Posibilitatea retragerii sau modificării ofertei | Ofertantul nu are dreptul de a-şi retrage sau de a-şi modifica oferta după expirarea datei limita stabilită pentru depunerea ofertelor; in caz contrar, sancţiunea va fi excluderea acestuia din procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică si pierderea garanţiei de participare. Ofertele depuse după data limită de depunere a ofertelor sau ofertele depuse la altă adresa decât cea indicată în Invitatia de participare şi în Documentaţia de atribuire vor fi respinse in cadrul sedintei de deschidere a ofertelor. |
| VI.10) Deschiderea ofertelor | 1. Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: Ofertele vor fi deschise la data 10.05.2011, ora 11:00, la sediul autoritatii contractante, în prezenţa membrilor comisiei de evaluare şi a reprezentanţilor împuterniciţi ai ofertanţilor care doresc să participe. 2. Condiţii pentru participanţii la şedinţa de deschidere: Orice ofertant are dreptul de a fi prezent la deschidere, prin reprezentanţii săi, care vor prezenta un document din care să reiasă că sunt împuterniciţi să participe la sesiunea de deschidere a ofertelor . Comisia de evaluare va întocmi un proces-verbal de deschidere a ofertelor, care urmează să fie semnat atât de membrii comisiei de evaluare, cât şi de reprezentanţii ofertanţilor prezenţi la şedinţa de deschidere. Fiecare ofertant, prezent sau nu la şedinţa de deschidere, are dreptul de a primi o copie a procesului-verbal, conţinând următoarele date: - Denumirea ofertanţilor; - Modificările şi retragerile de oferte; - Elementele principale ale propunerilor financiare, inclusiv preţul; - Orice alte detalii pe care comisia de evaluare le consideră necesare. |

VII. CRITERII DE ATRIBUIRE

| Factor de evaluare 1. preţul ofertat pentru execuţia lucrărilor 2. planul calitatii propus pentru executia lucrarii 3. durata de executie a lucrarilor 4. durata de realizare a proiectarii | Pondere 55% (respectiv 55 puncte) 30% (respectiv 30 puncte) 10% (respectiv 10 puncte) 5 % (respectiv 5 puncte) |
| --- | --- |

| DETALII PRIVIND APLICAREA ALGORITMULUI DE CALCUL: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ptotal = P1 + P2 + P3 + P4 |  |  |
| unde: |  |  |
| Ptotal | - reprezintă Punctajul total | max. 100 puncte |
| P1 | - punctajul corespunzător preţului ofertei | max. 55 puncte |
| P2 | - punctajul corespunzator planului calitatii propus pt. executia lucrarii | max. 30 puncte |
| P3 | - punctajul corespunzator duratei de executie a lucrarilor | max. 10 puncte |
| P4 | - punctajul corespunzator duratei de realizare a proiectarii | max. 5 puncte |

| P1 | Punctajul corespunzător preţului ofertei | max. 55 puncte |
| --- | --- | --- |
| Preţurile care se compară în vederea acordării punctajului sunt preţurile în lei din propunerea financiară, exclusiv TVA. |  |  |
| Pentru oferta cu preţul cel mai mic se acordă punctaj maxim, 55 puncte. Pentru preţurile ofertate diferit, in cadrul procentului de punctaj se va aplica formula: P(n) = (preţ minim/preţ(n)) x punctajul maxim acordat (55 puncte), unde: P(n) = punctajul ofertei |  |  |

| P2 | Punctajul corespunzător PLANULUI CALITATII PROPUS PT. EXECUTIA LUCRARII | max. 30 puncte |
| --- | --- | --- |

Punctajul P2 pentru factorul de evaluare “planul calităţii propus pentru execuţia lucrării”, pentru verificarea conformităţii ofertelor cu cerinţele caietelor de sarcini, precum şi cu prevederile legale în materie (Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii), se acorda după următoarea formulă:

P2 = Punctaj 2.1. + Punctaj 2.2.+ Punctaj 2.3 unde:

| Nume factor | Factori de evaluare | Punctaj maxim alocat |
| --- | --- | --- |
| Punctaj 2.1. | Descrierea planului calităţii aplicat la lucrare, inclusiv listele cuprinzând procedurile aferente sistemului calităţii, în conformitate cu cerinţele caietului de sarcini | 10 |
| Punctaj 2.2. | Descrierea succesivă a procedeelor tehnice de execuţie specifice, în conformitate cu cerinţele caietului de sarcini | 10 |
| Punctaj 2.3. | Planul de control al calităţii, verificării şi încercării, în conformitate cu cerinţele caietului de sarcini | 10 |
|  | TOTAL | 30 |

Punctajul 2.1.: Punctajul pentru factorul de evaluare “Descrierea planului calităţii aplicat la lucrare, inclusiv listele cuprinzând procedurile aferente sistemului calităţii, în conformitate cu cerinţele caietului de sarcini“, se va acorda astfel:

2.1.1 Descrierea completă a sistemului calităţii aplicat la lucrare, inclusiv listele cuprinzând procedurile aferente sistemului calităţii = 10 puncte; Descrierea completă a sistemului calităţii aplicat la lucrare şi a listelor cuprinzând procedurile aferente sistemului calităţii trebuie sa aibă la baza cerinţele caietelor de sarcini pe specialităţi din cadrul proiectului tehnic, precum si prevederile legale în materie: LEGEA NR. 10/1995 – privind calitatea în construcţii, HGR 766 – Regulamentele privind calitatea în construcţii şi celelalte prevederi legale menţionate în caietele de sarcini.

2.1.2 Descrierea incompleta a sistemului calităţii = 4 puncte

2.1.3. Lipsa descrierii sistemului calităţii = 0 puncte.

Punctajul 2.2.: Punctajul pentru factorul de evaluare “Descrierea succesivă a procedeelor tehnice de execuţie specifice, în conformitate cu cerinţele caietului de sarcini”, se acorda astfel:

2.2.1. Descrierea completă a procedurilor succesive tehnice de execuţie specifice, în conformitate cu cerinţele caietului de sarcini = 10 puncte. Pentru descrierea completa a procedurilor succesive tehnice de execuţie specifice, se vor avea în vedere prevederile Legii nr. 10/1995 – privind calitatea în construcţii, HGR 766 – Regulamentele privind calitatea în construcţii, Catalogul Standardelor Romane – ASRO şi Normativele în vigoare aferente procedurilor descrise şi celelalte prevederi legale menţionate în caietele de sarcini.

2.2.2. Descrierea incompleta a procedurilor succesive tehnice de execuţie specifice = 4 puncte.

2.2.3. Lipsa descrierii procedurilor succesive tehnice de execuţie specifice = 0 puncte.

Punctajul 2.3.: Punctajul pentru factorul de evaluare “Planul de control al calităţii, verificării şi încercării, în conformitate cu cerinţele caietului de sarcini”, se acorda astfel:

2.3.1. Descrierea completă a planului de control al calităţii, verificării şi încercării, în conformitate cu cerinţele caietului de sarcini = 10 puncte. Pentru descrierea completă a planului de control al calităţii, verificării si încercării, acesta se vor avea în vedere prevederile Legii nr. 10/1995 – privind calitatea în construcţii , HGR 766 – Regulamentele privind calitatea în construcţii,  HGR 272/ 1994 Regulamentul privind controlul de stat al calităţii în construcţii, HGR 925 /1995 Regulamentul de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor şi celelalte prevederi legale menţionate în caietele de sarcini.

2.3.2. Descrierea incompleta a planului de control al calităţii = 4 puncte.

2.3.3. Lipsa descrierii planului de control al calităţii = 0 puncte.

| P3 | Punctajul corespunzător duratEI de executie a lucrarilor | max. 10 puncte |
| --- | --- | --- |
| Termenele care se compară în vederea acordării punctajului sunt termenele in zile. |  |  |
| Pentru oferta cu termenul cel mai mic se acordă punctaj maxim, 10 puncte. Pentru termenele ofertate diferit in cadrul procentului de punctaj se va aplica formula: P(n) = (termenul minim /termen(n)) x punctajul maxim acordat (10 puncte), unde: P(n) – punctajul ofertei |  |  |

| P4 | Punctajul corespunzător duratEI de realizare a proiectarii | max. 5 puncte |
| --- | --- | --- |
| Termenele care se compară în vederea acordării punctajului sunt termenele in zile |  |  |
| Pentru oferta cu termenul cel mai mic se acordă punctaj maxim, 5 puncte. Pentru termenele ofertate diferit in cadrul procentului de punctaj se va aplica formula: P(n) = (termenul minim /termen(n)) x punctajul maxim acordat (5 puncte), unde: P(n) = punctajul ofertei |  |  |

Note:

1. Informaţii detaliate, complete şi aplicabile sunt considerate informaţiile care, pe lângă caracterul general de enunţ, prezintă descrieri, explicaţii, date concrete, adaptate la necesităţile proiectului.

2. Informaţii sumare, incomplete sau neaplicabile sunt considerate informaţiile cărora le lipsesc notele explicative şi care au doar un caracter enunţiativ şi/sau enumerativ, fără referinţă la proiectul propus, dar în conformitate cu legislaţia în vigoare.

3. Lipsă informaţii sau informaţii incorecte. În conţinutul propunerii tehnice sunt considerate informaţii incorecte acele date ce constituie abateri tehnice majore (erori ce nu intră în categoria viciilor de formă şi care nu sunt în concordanţă cu normele legale în vigoare sau prevederile caietului de sarcini).

Evaluarea ofertelor se va face prin punctarea fiecărei oferte conform algoritmului de calcul prezentat mai sus şi întocmirea, în ordine descrescătoare, a punctajelor respective şi a clasamentului pe baza căruia se stabileşte oferta câştigătoare.

Va fi declarat câştigător ofertantul care întruneşte cel mai mare punctaj în urma aplicării algoritmului de calcul.

În cazul în care doi sau mai mulţi ofertanţi au obţinut acelaşi punctaj total, atunci criteriul de departajare va fi preţul cel mai scăzut, adică ofertantul cu preţul cel mai mic dintre ei va fi declarat câştigător.

VIII. Atribuirea contractului

| VIII.1 Ajustarea preţului contractului DA  NU □ | Pretul contractului poate fi ajustat conform art. 97 din HG nr. 925/2006. Formula de calcul: V = (Vo*IPCT)/100 Pretul poate fi actualizat prin aplicarea unui coeficient de actualizare, care este egal cu indicele preturilor de consum total comunicat de Institutul National de Statistica. Indicele preturilor de consum total se determina aferent perioadei cuprinse intre luna de referinta, respectiv luna aprilie, anul 2011, si luna pentru care se realizeaza decontarea, in limita bugetului aprobat. |
| --- | --- |
| VIII.2. Garanţia de bună execuţie a contractului Solicitată  Nesolicitată £ | Garanţia de bună execuţie a contractului (Anexa nr.5) se constituie de către contractant în scopul asigurării autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului Modalitati de constituire: - Garantia de bună executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, care devine anexă la contract sau - Prin depunerea la casierie a unor sume in numerar sau - Prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz, contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante, la o banca agreata de ambele parti. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul contractului. Pe parcursul indeplinirii contractului, autoritatea contractanta urmeaza sa alimenteze acest cont prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie in documentatia de atribuire. Autoritatea contractanta va dispune ca banca sa instiinteze contractantul despre varsamantul efectuat, precum si despre destinatia lui. Contul astfel deschis este purtator de dobanda in favoarea contractantului. Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, autoritatea contractantă are obligaţia de a notifica pretenţia contractantului, precizând obligaţiile care nu au fost respectate. Cuantumul garanţiei de bună execuţie: 5% din preţul fără TVA al contractului. Modul de restituire a garanţiei de bună execuţie: a) 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, dacă autoritatea contractantă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim; b) restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate, pe baza procesului verbal de recepţie finală. |
| În cazul ofertanţilor din categoria Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, conform Legii nr.346/2004, garanţia de bună execuţie se constituie în procent de 50% din cuantumul precizat în documentaţia de atribuire. În cazul în care ofertantul este o asociere, încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii se va analiza individual, pentru fiecare membru al asocierii. Astfel, toţi asociaţii trebuie sa se incadreze, în mod individual, în categoria IMM. Reducerea cu 50% a cuantumului garantiei nu se va aplica daca unul dintre asociati nu se incadreaza in categoria IMM. |  |
| Autoritatea contractantă va comunica tuturor ofertanţilor rezultatul aplicării procedurii în cel mult 3 (trei) zile lucrătoare de la data la care comisia de evaluare a stabilit oferta câştigătoare. Autoritatea contractantă, prin comisia de evaluare, are obligaţia de a evalua ofertele în maximum 20 de zile de la data deschiderii acestora şi să încheie contractul de achiziţie publică cu ofertantul a cărei ofertă a fost declarată câştigătoare de către comisia de evaluare, în perioada de valabilitate a ofertei, dar nu mai devreme decât termenul limită prevăzut de O.U.G. nr.34/2006 de la data comunicării rezultatului procedurii de atribuire. |  |

Secţiunea II – CAIETUL DE SARCINI

SPECIFICATII TEHNICE

a) servicii: elaborare proiect tehnic, detalii de executie, documentatii tehnice pentru obtinerea/prelungirea tuturor avizelor, acordurilor, autorizatiilor (inclusiv autorizatia de construire), asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor.

Cod CPV: 71322000-1 – Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice

Cod CPV: 71356200-0 - Servicii de asistenta tehnica

Ofertele pentru serviciile - obiect al prezentei documentatii de atribuire a contractului de proiectare si executie de lucrari, vor respecta intocmai solicitarile din Fisa de date a achizitiei si urmatoarele specificatii tehnice:

Proiectul tehnic se elaborează pe baza Studiului de fezabilitate, elaborat pentru aceasta investitie, etapă in care s-au aprobat indicatorii tehnico-economici, elementele şi soluţiile principale ale lucrării. Proiectul tehnic trebuie să fie astfel elaborat incât să fie clar, să asigure informaţii tehnice complete privind viitoarea lucrare şi să răspundă cerinţelor tehnice, economice şi tehnologice ale beneficiarului. Proiectul tehnic trebuie sa fie in conformitate cu materialele şi tehnologia de execuţie propuse, cu respectarea  prevederilor studiului de fezabilitate, fără să fie necesară suplimentarea cantităţilor de lucrări şi fără a se depăşi categoriile de cheltuieli stabilite in faza de studiu de fezabilitate.

Proiectul tehnic se va elabora conform Ordinului MDLPL nr.863/2008.

Dupa elaborarea proiectului tehnic, acesta va fi verificat pentru cerinţele de calitate de catre specialişti atestaţi de Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului in condiţiile legii, prin grija si pe cheltuiala autoritatii contractante. Detaliile de executie se vor elabora pentru fiecare categorie si tip de lucrari in parte, conform proiectului tehnic, adaptate prezentei investitii, tinand cont de toate caracteristicile si particularitatile acesteia.

Documentatiile tehnice pentru obtinerea/prelungirea tuturor avizelor, acordurilor, autorizatiilor (inclusiv autorizatia de construire) necesare realizarii investitiei se vor intocmi in conformitate cu legislatia in vigoare (Legea nr.50/1991, cu modificarile si completarile ulterioare) si cu Certificatul de urbanism eliberat pentru aceasta investitie. Prestatorului acestor servicii ii revine sarcina  de a depune documentatiile pentru obtinerea acestor avize, de a sustine si a da clarificari autoritatilor competente privind eventualele neclaritati ale documentatiilor intocmite pentru eliberarea acestor avize.

Serviciul de asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor se va presta la locatia de executie (locul santierului) pe toata perioada de executie a lucrarilor, pana la receptia la finalizarea lucrarilor.

b) executie lucrari

Cod CPV: 45453000-7 - Lucrari de reparatii generale si de renovare

Cod CPV: 45210000-2 - Lucrari de constructii de cladiri

Ofertele pentru executia lucrarilor - obiect al prezentei documentatii de atribuire a contractului de proiectare si executie de lucrari - vor respecta intocmai solicitarile din Fisa de date a achizitiei si specificatiile tehnice din urmatoarele documentatii si documente:

1) Piese scrise - din cadrul SF intocmit conform HG 28/2008, pentru aceasta investitie;

2) Piese desenate - din cadrul SF (1 folder „zip”, cu 19 planse – fisiere distincte in format „jpg.”)

3) Liste cu cantitati de lucrari estimate - din cadrul SF intocmit pentru aceasta investitie;

4) Certificatul de urbanism eliberat in conditiile legii pentru aceasta investitie;

5) Calendarul estimativ al procedurii

6) Criterii de respingere a ofertelor

- Nota: Documentatiile si documentele de mai sus sunt disponibile pentru toti operatorii economici interesati, incarcate in SEAP. Acestea sunt anexe ale prezentului Caiet de sarcini, fiind parte integranta a acestuia.

Secţiunea III – PROPUNEREA DE CONTRACT

CONTRACT DE PROIECTARE ŞI EXECUŢIE DE LUCRĂRI

În temeiul Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de lucrări,

între

Articolul 1.

Comuna Rapoltu Mare, cu sediul în sat Rapoltu Mare, str. Principala, nr. 67, judeţul Hunedoara, telefon 0254-246181, cod fiscal cod fiscal 4374199, cont de virament nr. RO07TREZ37324510271XXXXX, deschis la Trezoreria Simeria, reprezentat prin Roman Octavian Gheorghe - Primar  în calitate de achizitor, pe de o parte

şi

……... ................ ...........................  …………….  (denumirea  operatorului economic)  cu sediul în  .................................................................. telefon/fax .............................................. număr de înmatriculare în Registrul Comerţului .................................................. cod fiscal ................................... având cont deschis la cont (trezorerie, bancă) .........................................................reprezentat prin domnul/doamna ............................................................................................... (numele şi prenumele  conducătorului), având funcţia de ..............................................., în calitate de executant, pe de altă parte.

Articolul 2. Definiţii

În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

      - contract – prezentul contract şi toate anexele sale;

      - achizitor şi executant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

      - preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului, pentru   îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract;

      - amplasamentul lucrării - locul unde executantul execută lucrarea;

      - forţa majoră - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;

      - zi - zi calendaristică; an - 365 zile.

      - ordin administrativ: orice instrucţiune sau ordin emis de achizitor către executant privind execuţia lucrărilor.

      - act adiţional: document ce modifica termenii şi condiţiile contractului de execuţie.

      - conflict de interese înseamnă orice eveniment influenţând capacitatea executantului de a exprima o opinie profesională obiectivă şi imparţială, sau care îl împiedică pe acesta, în orice moment, să acorde prioritate intereselor achizitorului sau interesului public general al Proiectului, orice motiv în legătură cu posibile contracte în viitor sau în conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale executantului. Aceste restricţii sunt de asemenea aplicabile oricăror sub-contractanţi, salariaţi şi experţi acţionând sub autoritatea şi controlul executantului.

      - despăgubire generală: suma, neprevăzută expres în prezentul contract, care este acordată de către instanţa de judecată sau este convenită de către părţi ca şi despăgubire plătibilă părţii prejudiciate în urma încălcării contractului de proiectare şi execuţie lucrări de către cealaltă parte.

      - penalitate contractuală: despăgubirea stabilită în contractul de prestări servicii ca fiind plătibilă de către una din părţile contractante către cealaltă parte în caz de neîndeplinire a obligaţiilor din contract;

      - proiectul: proiectul (documentaţia) în legătură cu care sunt executate lucrările în conformitate cu prevederile din prezentul contract;

      - sector de lucrare : obiect de construcţie, parte a obiectivului de investiţie cu funcţionalitate distinctă în cadrul ansamblului acestuia.

      - termene limită: perioade din contract care vor începe să curgă din ziua următoare emiterii actului sau producerii evenimentului care reprezintă momentul de început al perioadelor respective. În cazul în care ultima zi a termenului se împlineşte într-o zi nelucrătoare, termenul va expira la sfârşitul următoarei zile lucrătoare.

      - garanţia de participare: suma de bani care se constituie de către ofertant în scopul de a proteja autoritatea contractantă faţă de riscul unui eventual comportament necorespunzător al acestuia pe întreaga perioadă derulată până la încheierea contractului de achiziţie publică.

      - garanţia de bună execuţie suma de bani care se constituie de către contractant în scopul asigurării autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului.

      - garanţia acordată lucrărilor : perioada de timp cuprinsă între data recepţiei la terminarea lucrărilor şi data recepţiei finale

      - garanţia tehnică :

      - perioadă de notificare a defecţiunilor înseamnă perioada de timp cuprinsă între momentul identificării defecţiunii şi momentul transmiterii către executant a notificării privind defecţiunile apărute la lucrări sau sectoare de lucrări (după caz) în intervalul de timp cuprins între data recepţiei la terminarea lucrărilor sau Sectoarele de Lucrări şi recepţia finală, la expirarea perioadei de garanţie acordată lucărilor.

Articolul 3. Interpretare

3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa, iar cuvintele de genul masculin vor fi interpretate ca incluzând şi genul feminin şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

3.3. Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract.

CLAUZE GENERALE

Articolul 4.  Obiectul contractului

4.1 - Executantul se obligă să proiecteze, să execute, să finalizeze şi să remedieze orice defecte ale lucrării “Reabilitare camin cultural Bobilna, comuna Rapoltu Mare, judetul Hunedoara”, în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.

4.2 - Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul convenit în prezentul contract pentru lucrările prevăzute la 4.1.

Articolul 5. Preţul contractului

5.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către achizitor, conform graficului de plăţi, este de ………………………. lei fără TVA (din care ……………….lei fara TVA pentru servicii iar  ………………… lei fara TVA pentru lucrari). La pretul contractului, de…………………. lei fara TVA, se adaugă TVA in valoare de ……………………….. lei.

Articolul 6. Durata contractului

Prezentul contract intră în vigoare la data semnării de către părţi şi îşi produce efectele până la încheierea procesului verbal de recepţie finală a lucrărilor contractate şi eliberarea garanţiei bancare de bună execuţie.

Articolul 7. Executarea contractului

7.1.  Executarea contractului se face în conformitate cu graficul de îndeplinire, Anexa nr. ..., parte integrantă din prezentul contract, dupa emiterea ordinului de incepere a serviciilor de proiectare de catre autoritatae contractanta.

  - Termenele de proiectare si execuţie a serviciilor si lucrărilor care fac obiectul prezentului contract sunt :

- servicii de proiectare: maximum 30 zile calendaristice de la data emiterii ordinului de incepere a serviciilor de proiectare;

- obtinerea/prelungirea tuturor avizelor, acordurilor si autorizatiilor (inclusiv autorizatia de construire): maximum 30 zile calendaristice de la finalizarea si predarea PTh (acest termen este estimativ, intrucat depinde de institutiile statului ce elibereaza aceste avize, acorduri, autorizatii);

- asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor: maximum 5 luni de la data emiterii ordinului de incepere a executiei lucrarii;

- perioada de executie a lucrarilor: maximum 5 luni de la data emiterii ordinului de incepere a executiei lucrarii;

- perioada de garantie a lucrarilor: .................... de la data Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

Articolul 8. Documentele contractului

8.1. Documentele contractului sunt cele precizate mai jos şi fac parte integrantă din prezentul contract :

a) propunerea tehnica;

b) propunerea financiară;

c) garanţia de bună execuţie;

d) lista cu subcontractanţii;

e) graficul de îndeplinire a contractului;

f) lista subcontractanţilor (daca este cazul);

g) contractele de asociere (daca este cazul);

h) instrumentul de garantare pentru constituirea garanţiei de bună execuţie (in functie de forma instrumentului de garantare);

i) angajamentul ferm de susţinere din partea unui terţ (daca este cazul);

8.2. În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului, se constată faptul că anumite elemente ale ofertei tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini.

Articolul 9. Protecţia patrimoniului cultural naţional

9.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic sau geologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate ca fiind proprietatea absolută a achizitorului şi vor fi încredinţate în grija şi sub autoritatea acesteia.

9.2 - Executantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 9.1, iar imediat după descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor, de a înştiinţa achizitorul despre această descoperire şi de a îndeplini dispoziţiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel de dispoziţii executantul suferă întârzieri şi/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, părţile vor stabili:

            - orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;

            - totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului.

9.3 - Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor prevăzute la clauza 9.1, de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi Comisia Monumentelor Istorice.

Articolul 10.  Obligaţiile generale  ale executantului

- 10.1. Codul de conduită

- 10.1.1. Executantul va acţiona întotdeauna loial, imparţial şi ca un consilier de încredere pentru Achizitor, conform regulilor şi/sau codului de conduită al profesiei sale, precum şi cu discreţia necesară. Se va abţine să facă afirmaţii publice în legătură cu proiectul sau lucrările executate fără să aibă aprobarea prealabilă a achizitorului, precum şi să participe în orice activităţi care sunt în conflict cu obligaţiile sale contractuale în raport cu acesta. Nu va angaja Achizitorul în niciun fel, fără a avea acordul prealabil scris al acestuia şi va prezenta această obligaţie în mod clar terţilor, dacă va fi cazul.

10.1.2. Pe perioada executării contractului, Executantul se obligă să nu aducă atingere obiceiurilor politice, culturale şi religioase dominante în Romania, respectând totodată şi drepturile omului.

    - Când Executantul sau oricare din subcontractantii săi, personalul, experţii, agenţii sau subordonaţii săi se oferă să dea, ori sunt de acord să ofere ori să dea, sau dau oricărei persoane, mită, bunuri în dar, facilităţi ori comisioane în scopul de a determina ori recompensa îndeplinirea sau neîndeplinirea oricărui act sau fapt privind prezentul contract sau orice alt contract încheiat cu Achizitorul, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice persoană în legătură cu prezentul contract sau cu orice alt contract încheiat cu acesta, Achizitorul poate decide încetarea prezentului contract conform prevederilor art...., fără a aduce atingere niciunui drept anterior dobândit de executant.

    - Plăţile către executant aferente Contractului vor constitui singurul venit ori beneficiu ce poate deriva din acesta, şi atât Executantul, cât şi personalul său salariat ori contractat, inclusiv conducerea sa şi salariaţii din teritoriu, nu vor accepta niciun comision, discount, alocaţie, plată indirectă ori orice altă formă de retribuţie în legătură cu sau pentru executarea obligaţiilor din prezentul contract.

    - Executantul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo redevenţă, facilitate sau comision cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat utilizate în scopurile Contractului sau ale Proiectului, fără aprobarea prealabilă în scris a Achizitorului.

    - Executantul şi personalul său vor respecta secretul profesional, pe perioada executării Contractului, inclusiv pe perioada oricărei prelungiri a acestuia, şi  după încetarea acestuia. În acest sens, cu excepţia cazului în care se obţine acordul scris prealabil al Achizitorului, Executantul şi personalul său, salariat ori contractat de acesta, incluzând conducerea şi salariaţii din teritoriu, nu vor divulga niciodată oricărei alte persoane sau entităţi, nicio informaţie confidenţială divulgată lor sau despre care au luat cunoştinţă şi nu vor face publică nicio informaţie referitoare la recomandările primite în cursul sau ca rezultat al derulării prezentului contract. Totodată, Executantul şi personalul său nu vor utiliza în dauna Achizitorului informaţiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, cercetărilor desfăşurate în cursul sau în scopul executării prezentului Contract.

    - Executarea Contractului nu va genera cheltuieli comerciale neuzuale. Dacă apar totuşi astfel de cheltuieli, Contractul poate înceta conform art.... din prezentul contract. Cheltuielile comerciale neuzuale sunt comisioanele care nu sunt menţionate în prezentul contract sau care nu rezultă dintr-un contract valabil încheiat referitor la acesta, comisioanele care nu corespund unor servicii/lucrări executate şi legitime, comisioanele plătite unui destinatar care nu este în mod clar identificat sau comisioanele plătite unei societăţi care potrivit tuturor aparenţelor este o societate interpusă.

    - Executantul va furniza Achizitorului, la cerere, documente justificative cu privire la condiţiile în care se execută prezentul contract. Achizitorul va efectua orice documentare sau cercetare la faţa locului pe care o consideră necesară pentru strângerea de probe în cazul oricărei suspiciuni cu privire la existenţa unor cheltuieli comerciale neuzuale.

- 10.2. Conflictul de interese

10.2.1. Executantul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situaţie care ar putea compromite executarea obiectivă şi imparţială a prezentului contract. Conflictele de interese pot apărea în mod special ca rezultat al intereselor economice, afinităţilor politice ori de naţionalitate, al legăturilor de rudenie ori afinitate, sau al oricăror alte legături ori interese comune. Orice conflict de interese apărut în timpul executării prezentului contract trebuie notificat în scris achizitorului, în termen de ....zile de la apariţia acestuia.

10.2.2. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate sunt corespunzătoare şi dacă este necesar, poate solicita măsuri suplimentare. Executantul se va asigura că personalul său, salariat sau contractat de el, inclusiv conducerea şi salariaţii din teritoriu, nu se află într-o situaţie care ar putea genera un conflict de interese. Executantul va înlocui, în ......zile şi fără vreo compensaţie din partea Achizitorului, orice membru al personalului său salariat ori contractat, inclusiv conducerea ori salariaţii din teritoriu, care se regăseşte într-o astfel de situaţie.

10.2.3. Executantul trebuie sa evite orice contact care ar putea sa-i compromită independenţa ori pe cea a personalului său, salariat sau contractat, inclusiv conducerea şi salariaţii din teritoriu. În cazul în care executantul nu-şi menţine independenţa, achizitorul, fără afectarea dreptului acestuia de a obţine repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situaţiei de conflict de interese, va putea decide încetarea de plin drept şi cu efect imediat a prezentului contract, în condiţiile prevăzute la art. .... .

10.3. Legislaţia Muncii şi Programul de lucru

10.3.1. Executantul va respecta întreaga legislaţie a muncii care se aplică personalului, inclusiv legislaţia în vigoare privind angajarea, programul de lucru, sănătate, securitatea muncii, asistenţă socială, emigrare şi repatriere, şi îi va asigura acestuia toate drepturile legale.

10.3.2. Executantul va asigura niveluri de salarizare şi condiţii de muncă care nu vor fi inferioare celor stabilite în cadrul ramurii de activitate în care se desfăşoară lucrarea.

10.3.3. Executantul îi va obliga pe angajaţii săi să se conformeze tuturor legilor în vigoare, inclusiv celor legate de securitatea muncii.

10.3.4. Activitatea pe şantier nu se va desfăşura în zilele de sărbători oficiale, zilele de odihnă şi uzanţele religioase sau de altă natură, recunoscute oficial ca fiind zile nelucrătoare sau în afara programului normal de lucru specificat în contract, cu următoarele excepţii:

a) se specifică altfel în contract

b) persoana autorizată de achizitor îşi dă consimţământul;

c) activitatea nu poate fi evitată sau este necesară pentru protecţia vieţii sau a proprietăţii sau pentru siguranţa lucrărilor, caz în care executantul va informa imediat persoana autorizată de achizitor.

10.3.5. Executantul îl va informa pe achizitor în privinţa programului său de lucru planificat pentru fiecare săptămână / fiecare lună de executare a prezentului contract, astfel încât persoana autorizată a acestuia să aibă posibilitatea de a planifica şi asigura continuitatea supravegherii lucrărilor pe parcursul tuturor etapelor contractului.

10.4. Facilităţi pentru personal şi forţa de muncă

10.4.1. Executantul va asigura şi va întreţine toate cele necesare pentru cazare precum şi facilităţile sociale pentru personalul său. De asemenea, executantul va asigura facilităţi şi pentru personalul achizitorului responsabil pentru buna derulare a contractului.

10.4.2. Executantul nu va permite niciunuia din angajaţii săi să locuiască temporar sau permanent în nicio structură care face parte din lucrările permanente.

10.5. Sănătatea şi securitatea muncii

10.5.1. Executantul va numi un responsabil care va răspunde pentru securitatea şi prevenirea accidentelor pe şantier. Această persoană trebuie să fie calificată pentru o astfel de răspundere şi să aibă autoritatea de a emite dispoziţii şi de a lua măsurile necesare pentru prevenirea accidentelor.

10.5.2. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, executantul are obligaţia de a sprijini activitatea persoanei responsabile cu prevenirea accidentelor, în scopul exercitării răspunderii şi autorităţii sale.

10.5.3. Executantul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă, evenimentelor şi incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice (utilaje, instalaţii etc.), procedee tehnologice utilizate sau, utilizate, sau de către lucrătorii săi şi cei aparţinând societăţilor care desfăşoară activităţi pentru acesta (subcontractanţi), în conformitate cu prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 şi a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, precum şi orice modificare legislativă apărută pe timpul desfăşurării contractului.

10.5.4. În cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente periculoase în activitatea desfăşurată de executant, acesta va comunica şi cerceta accidentul de muncă, evenimentul, conform prevederilor legale, pe care îl va înregistra la Inspectoratul Teritorial de Muncă pe raza căruia s-a produs.

10.5.5. Executantul va păstra un registru şi va întocmi rapoarte privind sănătatea, securitatea şi facilităţile sociale ale persoanelor, conform cerinţelor persoanei autorizate de achizitor.

10.5.6. Achizitorul va înregistra numai evenimentele produse propriilor angajaţi.

10.6. Personalul şi echipamentul

10.6.1. Personalul executantului va avea calificarea, competenţa şi exeperienţa corespunzătoare pentru domeniile respective de activitate.

10.6.2. Persoana autorizata de achizitor poate solicita executantului să înlăture (sau să dispună să fie înlăturat) orice persoană angajată pe şantier, care:

a) persistă în purtare necorespunzătoare sau în lipsă de responsabilitate;

b) îndeplineşte îndatoririle sale cu incompetenţă sau neglijenţă;

c) nu respectă oricare din prevederile prezentului contract;

d) persistă într-un comportament care periclitează siguranţa, sănătatea sau protecţia mediului.

10.6.3. Execuantul va transmite persoanei autorizate de achizitor detalii privind fiecare categorie de personal  precum şi al fiecărui tip de utilaj existent pe şantier

10.7. Obligaţiile executantului privind proiectarea

10.7.1. Executantul are obligaţia de a realiza proiectarea lucrărilor ce fac obiectul prezentului contract cu proiectanţi calificaţi, ingineri sau alţi profesionişti; aceasta va corespunde cerinţelor  menţionate în specificaţiile tehnice, din cadrul caietului de sarcini.

10.7.2. Executantul va garanta că el, proiectanţii şi subproiectanţii săi au experienţa şi capacitatea necesară pentru proiectare.

10.7.3. Executantul îşi asumă răspunderea privind disponibilitatea proiectanţilor de a participa la discuţii cu achizitorul si/sau persoana autorizată de aceasta, ori de câte ori este necesar, pe parcursul derulării contractului şi până la data expirării garanţiei de bună execuţie a contractului.

10.7.4. Pe baza specificaţiilor tehnice puse la dispoziţie de achizitor, executantul are obligaţia de a asigura elaborarea şi finalizarea tuturor proiectelor necesare pentru ........................(după caz, ex. protecţia/ relocarea utilităţilor afectate de lucrări) cu excepţia celor pentru care achizitorul asigură integral proiectarea necesara.

10.7.5. Executantul are obligaţia de a elabora un proiect tehnic coerent şi conform cu cerinţele din specificaţiile tehnice şi planşele furnizate de achizitor, potrivit documentaţiei de atribuire care a stat la baza încheierii prezentului contract.

10.7.6. Executantul are dreptul de a furniza succesiv informaţii pe părţi de proiect cu condiţia ca fiecare parte înaintată să fie completă, în aşa fel încât să poată fi analizată si aprobată de achizitor separat, ca parte integrantă a întregului proiect de execuţie al lucrărilor.

10.7.7. Executantul are obligaţia de a se asigura că toate aspectele privind proiectarea lucrărilor respectă cerinţele impuse de către achizitor şi va fi responsabil pentru proiectarea lucrărilor la un standard ce poate fi verificat de către persoana autorizată de achizitor care acţionează în calitate de verificator de proiecte.

10.7.8. Termenul în care achizitorul urmează să-si dea acordul pe documentele prevăzute la art. 10.1.6 este de .......de zile de la primirea acestora.

10.7.9. Executantul are obligaţia de a proiecta toate lucrările (provizorii sau permanente) necesare îndeplinirii obiectului prezentului contract.

10.7.10. Executantul are obligaţia de a elabora proiectul în conformitate cu standardele tehnice şi prevederile legale referitoare la proiectarea lucrărilor de construcţie (Ordinul MDLPL nr. 863/2008) şi a celor referitoare la mediu înconjurător.

10.7.11. Dacă pe parcursul derulării contractului intervin modificări ale standardelor şi/sau legislaţiei aplicabile la elaborarea proiectului,  executantul va înştiinţa achizitorul şi (dacă e cazul) va transmite propuneri pentru aplicare/actualizare.

10.7.12. În situaţia în care, potrivit prevederilor art.10.1.11. achizitorul decide că se impune aplicarea noilor reglementări, propunerile pentru aplicare vor face obiectul unui act adiţional, semnat de părţile contractante cu respectarea prevederilor legale în materie, la data încheierii acestuia.

10.7.13. Executantul va soluţiona neconformităţile şi neconcordanţele semnalate de către persoana autorizată de achizitor, în calitatea sa de verificator al proiectului.

10.8. Obligaţiile principale privind execuţia lucrărilor

10.8.1. Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările, precum şi de a remedia viciile ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract.

10.8.2. Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de şi pentru îndeplinirea prezentului contract, în masura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

10.8.3. Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii.

10.8.4. Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, înainte de începerea execuţiei lucrării, spre aprobare, graficul de plăţi necesare execuţiei lucrărilor, în ordinea tehnologică de execuţie.

10.8.5. Executantul are obligaţia de a păstra, pe şantier, o copie a prezentului contract, un exemplar al documentaţiei  de execuţie, modificările şi alte comunicări emise potrivit prevederilor prezentului contract în vederea consultării de către Inspectoratul de Stat în Construcţii, precum şi de către persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.

10.8.6. Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului, la termenele precizate în anexele contractului, caietele de măsurători (ataşamentele) şi, după caz, în situaţiile convenite, desenele, calculele, verificările calculelor şi orice alte documente pe care executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de achizitor.

10.8.7. (1) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în orice problemă, menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul consideră că dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii, în scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale.

(2) În cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la alin.(1) determină dificultăţi în execuţie care generează costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului.

10.8.8. (1) Dacă una dintre părţi descoperă o eroare sau o deficienţă de natură tehnică într-un document care a fost elaborat pentru a fi folosit la execuţia lucrărilor, partea în cauză are obligaţia de a notifica cu promptitudine celeilalte părţi cu privire la acea eroare sau deficienţă.

(2) În cazul în care pe parcursul executării lucrărilor se identifică erori, omisiuni, ambiguităţi, discrepanţe sau alte deficienţe de proiectare, acestea şi lucrările vor fi remediate pe cheltuiala executantului.

10.8.9. Executantul are obligaţia de a  obţine toate aprobările pentru planurile de sistematizare, de zonare sau alte autorizaţii similare pentru lucrările permanente şi orice alte aprobări descrise în Anexa nr. .... la prezentul contract.

10.8.10. Executantul are obligaţia de a transmite toate înştiinţările, de a plăti toate taxele, impozitele şi onorariile şi de a obţine toate autorizaţiile, licenţele şi aprobările în conformitate cu prevederile legale în vigoare pentru proiectarea, execuţia şi terminarea lucrărilor şi remedierea oricăror defecţiuni. Executantul va despăgubi achizitorul şi îl va proteja împotriva consecinţelor datorate neîndeplinirii acestor obligaţii.

10.8.11. (1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de achizitor, precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective.

(2) În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, executantul are obligaţia de a rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa, îndeplinind în prealabil toate obligaţiile.

10.8.12. Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia:

a) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane;

b) de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, îngrădire, alarmă şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;

c) de a lua toate măsurile rezonabile necesare pentru respectarea tuturor prevederilor legale privind protecţia mediului  pe şi în afara şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru.

d) de a se asigura că emisiile, deversările de suprafaţă şi deşeurile rezultate în urma activităţilor proprii nu vor depăşi valorile admise de prevederile legale în vigoare.

10.8.13. Executantul va stabili modul de tratare a defectelor apărute în execuţia lucrărilor, din vina sa , în vederea asigurării nivelului de calitate corespunzător cerinţelor . Soluţiile propuse pentru remedierea defectelor vor fi verificate şi aprobate de persoana autorizată de achizitor.

10.8.14 Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă, de la data primirii ordinului de începere a lucrării până la data semnării procesului-verbal de recepţie a lucrării.

10.8.15. (1) Executantul are obligaţia de a institui un sistem de asigurare a calităţii pentru a demonstra respectarea cerinţelor prezentului contract, sistemul care va fi în conformitate cu detaliile prevăzute în anexa..... Achizitorul sau persoana autorizată de acesta, va avea dreptul să auditeze orice aspect al sistemului calităţii.

(2) Detaliile tuturor procedurilor şi documentele de conformitate vor fi transmise achizitorului în scopul informării acestuia, înainte de începerea fiecărei etape de proiectare sau execuţie. La emiterea unui document de natură tehnică adresat achizitorului sau reprezentantul acestuia, este necesar ca pe documentul respectiv să fie înscris acceptul prealabil al Antreprenorului.

(3) Respectarea sistemului de asigurare a calităţii nu va exonera executantul  de nici una din sarcinile, obligaţiile sau responsabilităţile sale potrivit prevederilor prezentului contract.

10.8.16. (1) Executantul are obligaţia de a suporta toate costurile şi taxele pentru căile de acces cu destinaţie specială şi/sau temporară care îi pot fi necesare, inclusiv cele pentru accesul pe şantier. De asemenea, executantul va obţine, cu riscul şi pe cheltuiala sa, orice alte facilităţi suplimentare din afara şantierului, care îi pot fi necesare la execuţia lucrărilor care fac obiectul prezentului contract.

- Executantul este responsabil (în relaţia dintre părţi) de lucrările de întreţinere, care pot fi necesare ca urmare a folosirii de către acesta a drumurilor de acces;

- Executantul are obligaţia de a asigura toate marcajele şi indicatoarele de-a lungul drumurilor de acces şi de a obţine aprobarea autorităţilor competente pentru marcaje şi indicatoare precum şi pentru utilizarea acestor drumuri; Achizitorul nu va fi răspunzător pentru revendicările generate de utilizarea drumurilor de acces;

10.8.17. (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia, în măsura permisă de respectarea prevederilor prezentului contract, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:

a) confortul riveranilor; sau

b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care deservesc proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane.

(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligaţia prevăzută la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului.

10.8.18. - (1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi; executantul va selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele, va limita şi repartiza încărcăturile, în aşa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, de pe şi pe şantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi podurilor respective.

(2) În cazul în care natura lucrărilor impune utilizarea de către executant a transportului pe apă, atunci prevederile de la alin.(1) vor fi interpretate în maniera în care prin „drum” se înţelege inclusiv ecluză, doc, dig sau orice altă structură aferentă căii navigabile şi prin „vehicul” se înţelege orice ambarcaţiune, iar prevederile respective se vor aplica în consecinţă.

(3) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică cu sau care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, executantul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

(4) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în prezentul contract, executantul este responsabil şi va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care se află pe traseul şantierului.

10.8.19.  (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia:

a)  de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier;

b) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;

c) de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, numai acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie.

10.8.20.  Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale construcţiei, ivite într-un interval de 10 ani de la recepţia lucrării şi, după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă, ca urmare a nerespectării proiectelor şi detaliilor de execuţie aferente execuţiei lucrării.

10.8.21.  Executantul se obligă de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror:

a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu execuţia lucrărilor sau încorporate în acestea; şi

b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente,

cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

10.8.22. (1) Executantul are obligaţia de a  respecta întreaga legislaţie a muncii care se aplică personalului său inclusiv a celor referitoare la angajare, sănătate, securitatea muncii, asistenţă socială, emigrare şi repatriere după caz,  şi îi va asigura acestuia toate drepturile legale.

(2) Executantul va solicita angajaţilor săi să se conformeze legilor în vigoare, inclusiv legilor referitoare la securitatea muncii.

(3) Executantul  va lua toate măsurile necesare pentru angajarea întregului personal şi forţei de muncă, precum şi pentru plata, cazarea, masa şi transportul acestuia.

10.8.23. Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului la sfârşitul executării lucrărilor, următoarele :

a) factura fiscală;

b) situaţia de lucrări

c) proces-verbal de recepţie;

d) documentele de calitate, conformitate şi garanţie pentru materialele puse în operă;

e) certificatele de agrement tehnic pentru materialele achiziţionate din import;

f) buletine de verificări, măsurători, încercări, inclusiv pentru materialele importate;

g) dosarul lucrării completat cu toate înregistrările declarate în PCCVI.

Comentariu: după caz, se pot include următoarele clauze:

10.8.24.  Dacă  executantul constituie (potrivit prevederilor legilor în vigoare) o asociere, un consorţiu sau o altă grupare de două sau mai multe persoane:

- aceste persoane vor fi considerate ca având obligaţii comune şi individuale faţă de achizitor pentru executarea contractului;

- aceste persoane vor notifica achizitorul cu privire la liderul lor care va avea autoritatea de executant pentru toţi membrii asocierii; şi

- executantul  nu îşi va modifica componenţa sau statutul legal fără aprobarea prealabilă a achizitorului

Articolul  11. Obligaţiile achizitorului

11.1. La începerea lucrărilor achizitorul are obligaţia de a obţine toate autorizaţiile şi avizele necesare execuţiei lucrărilor.

11.2.   (1) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, următoarele:

            - amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;

            - suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier;

(2) Costurile pentru consumul de utilităţi pe perioada executiei lucrarilor, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către executant.

11.3. Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alte informaţii furnizate executantului, precum şi pentru dispoziţiile şi livrările sale.

11.4  Achizitorul are obligaţia de a examina şi măsura lucrările care devin ascunse în cel mult … zile de la notificarea executantului.

Comentariu: după caz, se pot include următoarele clauze:

- Achizitorul va pune la dispoziţia executantului, pentru informarea acestuia, toate datele relevante referitoare la structura geologică şi condiţiile hidrologice de pe şantier, care se află în posesia sa atât înainte de începerea lucrărilor cât şi a celor care survin pe parcursul derulării prezentului contract. Executantul va avea responsabilitatea interpretării acestor date.

- Achizitorul va numi şi autoriza un reprezentant (inginer cu experienţă şi calificare corespunzătoare care să aibă competenţa de a-şi îndeplini responsabilităţile). Persoana autorizată de achizitor, nu va avea autoritatea de a modifica prezentul contract.

- În orice situaţie în care persoana autorizată îşi exercită o autoritate specifică pentru care este necesară aprobarea achizitorului, se va considera (in interesul contractului) că acordul acestuia, a fost dat.

- Persoana autorizată acţionează în numele achizitorului de fiecare dată când îndeplineşte sarcini sau exercită autoritatea atribuită sau implicată de contract.

- Persoana autorizată nu are autoritatea de a absolvi nicio parte semnatară, de sarcinile, obligaţiile sau responsabilităţile prevăzute în prezentul contract.

- Orice aprobare, verificare, certificat, consimţământ, examinare, inspecţie, instrucţie, notificare, propunere, cerere, test sau alte acţiuni similare întreprinse de persoana autorizată nu vor absolvi executantul de nici o responsabilitate pe care o are potrivit prevederilor contractului inclusiv responsabilitatea pentru erori, omisiuni, discrepanţe şi neconformităţi.

- În cazul în care achizitorul intenţionează să înlocuiască persoana autorizată, acesta are obligaţia de a transmite executantului, cu cel puţin ..... de zile înainte de data propusă pentru înlocuire, o înştiinţare cuprinzând numele, adresa şi experienţa relevantă a celui care este potenţialul înlocuitor al persoanei autorizate.

Articolul  12.  Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor

12.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul este îndreptăţit de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,1% din preţul contractului pentru fiecare zi de întârziere până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.

12.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,1 % din plata neefectuată  pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.

12.3. - Penalitatile datorate curg de drept din data scadenţei obligaţiilor asumate conform prezentului contract.

12.4. - Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate, care depăşeste valoarea maximă a penalităţilor ce pot fi percepute, în completare, părţile datorează daune – interese în condiţiile dreptului comun.

12.5. - Nerespectarea de către părţi a obligaţiilor prevăzute  în prezentul contract dă dreptul părţii lezate să considere contractul reziliat de plin drept fără nicio altă formalitate şi fără nicio altă procedură judiciară sau extrajudiciară.  Prezentul pact comisoriu de grad IV îşi produce efectele de la data scadenţei obligaţiilor neefectuate.

12.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată executantului, fără nici o compensaţie, de la deschiderea falimentului impotriva acestuia în condiţiile privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, cu condiţia ca această renunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru executant. În acest caz, acesta are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

Clauze specifice

Articolul 13. Garanţia de bună execuţie a contractului

13.1  Executantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de ……., pentru perioada de ……, sub forma ............................(instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări/ depunerea la casierie a unor sume in numerar/ plati succesive intr-un cont la dispoziţia achizitorului, virament bancar) până la intrarea în efectivitate a contractului (în termen de .... zile de la semnarea prezentului contract).

13.2. (1) În situaţia în care părţile convin prelungirea termenului de execuţie a lucrării contractate,  pentru orice motiv (inclusiv forţa majoră), executantul are obligaţia de a prelungi valabilitatea garanţiei  de bună execuţie, în maximum …. zile (se va completa nr. de zile agreat) de la data intrării în vigoare a actului adiţional.

(2) Garanţia de bună execuţie ce se va prelungi va fi valabilă  de la data expirării celei iniţiale, pe perioada de prelungire a termenului de executie, pînă la semnarea procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrarilor.

13.3 Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare şi să emită ordinul de începere a contractului numai după ce executantul a făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie.

13.4 Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă executantul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru executantului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.

13.5  Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie  după cum urmează:

a) 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat pana la acea data pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

b) restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate, pe baza procesului-verbal de recepţie finala.

Procesele-verbale de recepţie finala pot fi întocmite şi pentru părţi din lucrare, dacă acestea sunt distincte din punct de vedere fizic şi funcţional.

13.6 Garanţia tehnică este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului.

- 13.7. Garanţia bancară pentru returnarea avansului

13.7.1. Executantul are obligaţia de a constitui o garanţie privind returnarea avansului în cuantumul sumei solicitate ca avans, a cărei valabilitate va fi de ............................

13.7.2. Achizitorul  poate solicita prelungirea valabilităţii garanţiei pentru returnarea avansului în cazul în care ................................................. (se vor preciza circumstanţele).

13.7.3. Achizitorul se obligă să restituie garanţia pentru returnarea avansului la data îndeplinirii integrale a obligaţiilor contractuale care derivă din acordarea avansului.

Articolul 14. Proiectarea.

14.1. Executantul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor pentru elaborarea documenaţiei tehnico-economice aferente (proiect pentru autorizaţia de construcţie + proiect tehnic, detalii de execuţie) pentru obiectivul “Reabilitare camin cultural Bobilna, comuna Rapoltu Mare, judetul Hunedoara” la data emiterii Ordinului de incepere a proiectarii.

14.2. În cazul în care executantul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate în exclusivitate achizitorului, părţile vor stabili de comun acord:

- a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; şi

- b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adăuga la preţul                         contractului.

14.3.  (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora, prevăzută a fi terminată în perioadă stabilită în graficul de execuţie a contractului, trebuie finalizate în termenul convenit de părţi, termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor.

(2) În cazul în care:

a) orice motive de întârziere, ce nu se datorează  executantului, sau

b) alte circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea contractului de către executant,

îl îndreptăţesc de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a acestora, atunci părţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna un act adiţional.

14.4. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului executantul nu respectă graficul prevăzut la art.7, acesta are obligaţia de a notifica, în timp util, achizitorul. Modificarea datei/perioadelor de execuţie asumate se face cu acordul părţilor, prin act  adiţional.

14.5. În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi executantului.

Articolul 15. Instalarea, organizarea, securitatea şi igiena şantierului

15.1. Instalarea şantierului

15.1.1. Executantul achiziţionează pe cheltuiala şi riscul său terenurile de care ar putea avea nevoie pentru instalarea şantierului, în măsura în care cele care i-au fost puse la dispoziţie de achizitor nu sunt suficiente.

15.1.2. Executantul suportă toate schimbările referitoare la construirea şi întreţinerea instalaţiilor şantierului, cuprinzând căile de acces, drumurile de deservire care nu sunt deschise circulaţiei publice.

15.1.3. Executantul trebuie să afişeze la locul şantierului un panou care să conţină informaţiile prevăzute de legislaţie.

15.2. Depozitarea pământului excavat

15.2.1. a. Executantul achiziţionează pe riscul şi cheltuiala sa terenurile de care ar putea avea nevoie ca loc de depozitare temporară a pământului excavat în plus faţă de terenurile pe care achizitorul le pune la dispoziţie acestuia ca loc de depozitare definitivă sau provizorie.

b. Executantul  trebuie să prezinte lista acestor terenuri, cu acordul prealabil al achizitorului care poate refuza autorizarea sau subordonarea dispoziţiilor speciale luate, mai ales pentru amenajarea de depozite dacă motivele de interes general, cum ar fi protecţia mediului, le impun.

15.3. Securitatea şi igiena şantierului

15.3.1. Executantul va lua toate măsurile în ceea ce priveşte securitatea proprie, a personalului său, precum şi ale terţilor în vederea evitării accidentelor pe şantier. Acesta va avea în vedere toate reglementările şi instrucţiunile autorităţilor competente.

15.3.2. Executantul asigură iluminatul şi curăţenia şantierului atât în interior, cât şi în exterior. În măsura în care este nevoie executantul va asigura şi  împrejmuirea şantierului.

15.3.3. Executantul va lua toate măsurile necesare ca lucrările pe care le execută să nu reprezinte pericole pentru terţi sau circulaţia publică, dacă aceasta nu este deviată.

15.3.4. Punctele de trecere periculoase pe toată lungimea căilor de comunicare trebuie protejate cu panouri  provizorii sau cu orice alte dispozitive potrivite. Căile de acces trebuie să fie iluminate şi, la nevoie, păzite.

15.3.5. Executantul ia toate măsurile necesare pentru a asigura igena instalaţiilor de pe şantier destinate personalului, chiar şi prin instalarea reţelelor de alimentare cu apă potabilă şi de salubritate, dacă complexitatea şantierului o justifică.

    - Toate măsurile de securitate şi igenă prevăzute mai sus sunt în sarcina executantului.

    - În cazul în care executantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile specificate mai sus şi fără a încălca atribuţiile autorităţilor competente, achizitorul, pe cheltuiala executantului, poate să ia măsurile necesare înainte ca notificarea privind neîndeplinirea obligaţiilor să producă efecte.

15.3.8. În caz de urgenţă sau pericol, aceste măsuri se vor lua fără notificare prealabilă.

    - Intervenţia autorităţilor competente sau a achizitorului nu absolvă executantul de responsabilităţi.

    - Achizitorul informează executantul de toate disfuncţionalităţile cauzate de personalul de intervenţie pe şantier, împiedicând buna desfăşurare a activităţii acestuia.

15.3.11. Executantul va lua toate măsurile necesare pentru remedierea disfuncţionalităţilor constatate.

15.4. Măsuri împotriva muncii la negru

15.4.1. Executantul sau fiecare membru al asocierii trebuie să impună personalului să poarte în permanenţă, în incinta şantierului, un element de identificare, conţinând informaţii cu privire la persoană şi angajator.

15.4.2 Executantul sau fiecare membru al asocierii este obligat să stabilească o înregistrare care să cuprindă toate persoanele angajate care au acces pe şantier.

15.4.3. Înregistrarea prevăzută la 15.4.2 este ţinută la zi şi pusă la dispoziţia persoanei autorizate de achizitor şi a tuturor autorităţilor competente.

15.4.4. Executantul îşi informează subcontractanţii că aceste obligaţii le sunt aplicabile. El rămâne responsabil de respectarea acestora pe toată durata de execuţie a lucrărilor.

15.5. Semnalizarea şantierului şi paza circulaţiei publice

15.5.1. Atunci când lucrările afectează circulaţia publică, semnalizarea utilizării de către public trebuie să fie conformă cu reglementările în materie. Aceasta se realizează sub controlul serviciilor competente de către executant aceasta din urmă având ca responsabilitate furnizare şi montarea de panouri şi dispozitive de semnalizare fără a aduce atingere articolului 15.3.4.

15.5.2. Dacă execuţia lucrărilor presupune devierea circulaţiei, executantul este responsabil, în aceleaşi condiţii, de la executarea şi întreţinerea semnalizării la extremităţile secţiunilor unde circulaţia este întreruptă şi a semnalizării drumurilor deviate.

15.6. Menţinerea reţelelor de comunicaţii şi a debitului de apă

15.6.1. Executantul trebuie să conducă execuţia potrivit instrucţiunilor date şi a restricţiilor, în special a celor care fac referire la reţelele de comunicaţii şi la debitul de apă, astfel încât să menţină în condiţii normale de funcţionare reţelele de orice natură care traversează şantierul.

15.6.2. În cazul în care executantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile specificate mai sus şi fără a încălca atribuţiile autorităţilor competente, achizitorul, pe cheltuiala executantului, poate să ia măsurile necesare înainte ca notificarea privind neîndeplinirea obligaţiilor să producă efecte.

15.6.3. În caz de urgenţă sau pericol, aceste măsuri se vor lua fără notificare prealabilă.

15.6.4. Intervenţia autorităţilor competente sau a achizitorului nu absolvă de responsabilităţi executantul.

15.7. Constrângeri speciale pentru execuţia lucrărilor în apropierea ariilor protejate

Dacă execuţia lucrărilor se desfăşoară în apropierea ariilor protejate sau deţinătoare de certificate de protecţie a mediului, executantul trebuie să ia, pe riscul şi cheltuiala sa, măsurile necesare pentru a reduce în măsura în care este posibil, efectele care pot cauza dificultăţi de acces, zgomotul motoarelor, vibraţii, fum şi praf.

15.8. Demolarea construcţiilor

15.8.1. Executantul nu poate demola construcţiile din interiorul şantierului înainte de a notifica achizitorul. Notificarea va fi transmisă acestuia cu ..... zile înainte, iar netransmiterea unui răspuns din partea achizitorului se consideră acord cu privire la demolarea construcţiilor.

15.8.2. În privinţa selecţiei materialelor, executantul va respecta prevederile dispoziţiilor legislaţiei în domeniu referitoare la reutilizarea sau valorificarea materialelor provenite din demolare sau demontare.

15.9. Gestiunea deşeurilor pe şantier

Principii generale

a. Valorificarea sau eliminarea deşeurilor create prin lucrările, obiect al prezentului contract, intră în responsabilitatea achizitorului ca producător al deşeurilor şi a executantului ca deţinător al deşeurilor pe durata execuţiei lucrărilor.

b.Executantul, rămâne producătorul deşeurilor sale în privinţa ambalajelor produselor pe care le foloseşte şi a celor rezultate din intervenţiile sale.

c. Executantul efectuează tranzacţiile, prevăzute în legislaţie cu privire la colectarea, transportul, depozitarea, eventuala evacuarea a deşeurilor rezultate ca urmare a lucrărilor ce fac obiectul prezentului contract, conform reglementărilor legale.

d. Pentru deşeurile periculoase,se vor utiliza formularele specifcie legislaţiei în vigoare.

e. Înainte de începerea lucrărilor, achizitorul, transmite executantului, toate informaţiile pe care le consideră necesare pentru valorificarea şi eliminarea deşeurilor, conform prevederilor legale.

- Executantul va lua permanent măsuri pentru îndepărtarea materialelor neimplicate în lucrări.

- Pe măsură ce lucrările avansează, executantul va degaja amplasamentul pus la dispoziţie pentru execuţia lucrărilor, de deşeurile rezultate.

Articolul 16. Începerea şi execuţia lucrărilor

16.1.	 (1)  Executantul are obligaţia de a începe lucrările la data predării amplasamentului şi semnarea procesului verbal de predare-primire.

(2) Predarea amplasamentului se va face în termen de maximum 10 zile de la data emiterii Ordinului de incepere a lucrarilor.

(3) Executantul are obligaţia de a prelua amplasamentul, de a semna procesul verbal de predare-primire şi de a începe executarea lucrării cel mai târziu la expirarea termenului prevăzut la art. 16.1. alin. (2), sub sancţiunea perceperii de penalităţi pentru fiecare zi de întarziere, în cuantumum de 0,1 % din valoarea contractului fără TVA.

(4) Executantul nu datorează penalităţi pentru nepreluarea amplasamentului, în termenul prevăzut la art.16.1. alin.(2), dacă acest fapt se datorează vinei achizitorului (inclusiv netransmiterea ordinului de începere a lucrării) sau unui caz de forţă majoră.

(5) Neprezentarea executantului în vederea preluării amplasamentului şi începerea executării lucrării contractate în termen de 15 zile de la data expirarii termenului prevăzut la art. 16.1. alin. (2), atrage rezilierea contractului, cu consecinţa reţinerii garanţiei şi, suplimentar, plata de daune-interese pentru diferenţa dintre valoarea garanţiei şi cuantumul prejudiciului efectiv cauzat achizitorului. Rezilierea intervine de drept fără punere în întârziere şi fără a fi necesară îndeplinirea vreunei alte formalităţi.

(6) Înainte de începerea execuţiei lucrării, se vor încheia convenţii privind respectarea condiţiilor PSI, de mediu şi SMM. Accesul în amplasament şi începerea execuţiei lucrării nu sunt permise în lipsa convenţiilor.

16.2.  Executantul trebuie să notifice achizitorului şi Inspecţiei de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului data începerii efective a lucrărilor.

16.3.  (1) Executantul are obligaţia de a derula şi finaliza lucrările conform graficului general de execuţie şi să fie terminate la data stabilită.

(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, în termen de maximum 15 de zile de la data predării amplasamentului şi semnarea procesului verbal de predare-primire, graficul de execuţie de detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie. În cazul în care, pe parcursul  desfăşurarii lucrărilor, acestea nu concordă cu graficul general de execuţie a lucrărilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit ori de câte ori programul anterior este neconform cu stadiul real al executării, în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în prezentul contract. Graficul revizuit nu îl absolvă pe executant de niciuna dintre îndatoririle asumate prin contract.

Acest grafic  va include:

(a) ordinea în care executantul intenţionează să execute lucrările, prezentare a documentelor executantului, procurare, producere, inspecţie, livrare pe şantier, construcţie, montare, testare, punere în funcţiune şi efectuare a probelor;

(b) perioadele de revizuire şi orice alte transmiteri, aprobări şi acorduri menţionate în cerinţele achizitorului;

(c) succesiunea şi termenele aferente inspecţiilor şi testelor specificate în contract, şi

(d) un raport justificativ, care să includă:

(i) o descriere generală a metodelor pe care executantul intenţionează să le aplice şi a principalelor etape de execuţie a lucrărilor, şi

(ii) detalii cuprinzând estimările rezonabile ale executantului privind necesarul de personal pe categoriii, numărul utilajelor executantului, necesare pe şantier pentru realizarea fiecărei etape principale de lucrări

(e) toate datele, termenele şi obiectivele principale în contract, în special data de începere a lucrărilor, termenul de obţinere a autorizaţiei de construire şi durata de executie,

(f) data la care executantul şi-a planificat finalizarea lucrărilor,

(g) conexiunile logice şi dependenţele existente între activităţi,

(h) drumul sau drumurile critice,

(i) datele la care executantul necesită orice tip de informaţii sau orice altceva pe care achizitorul este obligat să i le furnizeze acestuia, inclusiv datele de acces pentru diferite secţiuni ale şantierului.

Toate programele generale ulterioare vor indica, în plus faţă de datele deja menţionate:

(j) progresul real realizat la fiecare activitate şi impactul pe care acesta îl are asupra lucrărilor restante şi

(k) orice modificare a duratei de execuţie rezultată în urma unei prelungiri a duratei acordate de către persoana autorizată de achizitor.

16.4. Dacă în termen de .... de zile după primirea programului, persoana autorizată de achizitor nu transmite o înştiinţare executantului, în care să menţioneze că programul nu corespunde prevederilor contractului, executantul va acţiona în conformitate cu acesta şi cu celelalte obligaţii pe care trebuie să le îndeplinească potrivit prevederilor prezentului contract.

16.5. Dacă persoana autorizată de achizitor  transmite o înştiinţare executantului în care se menţionează că programul nu corespunde (în mod necesar) prevederilor prezentului contract sau evoluţiei lucrărilor şi intenţiilor declarate, executantul va transmite acestuia un program actualizat  în termen de maximum ...... zile.

16.6. În condiţiile în care executantul nu reuşeşte să remită nici un program de execuţie în termenul stabilit la art. ... se va aplica o sancţiune de ...................., începând cu data la care programul de executie ar fi trebuit remis şi până la data la care programul de executie satisfăcător este remis.

16.7. Executantul va furniza persoanei autorizate de achizitor actualizari săptămânale ale programului de execuţie prin care să confirme durata, locul şi natura fiecarei activităţi care se va efectua pe şantier în cursul săptămânii ulterioare. Personalul achizitorului va fi îndreptăţit să-şi planifice activitatea conform programului executantului.

16.8. Executantul va transmite persoanei autorizate de achizitor graficele de lucrări pentru fiecare săptămână şi lună din intervalul de execuţie a contractului. Deficienţele constatate în activităţi la sfârşitul unei săptămâni sau luni planificate vor fi remediate în programul ulterior, prin eliminarea fiecărei deficienţe în perioada următoare sau, in caz contrar, executantul va menţiona în scris  motivele pentru care remedierea deficienţelor nu poate fi realizată.

16.9. În condițiile în care evoluţia unei activităţi înregistrate, în interval de o lună, nu atinge un nivel minim de ....%  din valoarea/cantitatea programată,  persoana autorizată de achizitor  poate solicita executantului, printr-o notificare, să ofere o justificare pentru deficit. Dacă executantul nu poate justifica deficitul respectiv, acesta este pasibil de o sancţiune echivalentă cu ......................

16.10. În cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu îşi îndeplineşte îndatoririle prevăzute, achizitorul este îndreptăţit să-i fixeze executantului un termen până la care activitatea să intre în normal şi să îl avertizeze că, în cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit, prezentul contract va fi reziliat.

16.11. În condiţiile în care executantul nu reuşeşte să obţină autorizaţia de construire, la data sau înainte de data stabilită de acesta în programul de execuţie, achizitorul este îndreptăţit să aplice o sancţiune calculată de la data la care autorizaţia de construire ar fi trebuit obţinută şi transmisă, până la data efectivă când este obţinută şi transmisă.

16.12 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a stabili conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la prezentul contract. Părţile contractante au obligaţia de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi profesional pentru acest scop, şi anume responsabilul tehnic cu execuţia din partea executantului şi dirigintele de şantier sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.

16.13. Executantul va informa achizitorul cu promptitudine asupra unor posibile evenimente viitoare care pot apărea şi asupra circumstanţelor care pot afecta negativ lucrările, pot majora preţul contractului sau provoca întârzieri în execuţia lucrărilor. Achizitorul poate solicita executantului să transmită o estimare a efectului anticipat al evenimentelor sau circumstanţelor menţionate şi/sau o propunere de soluţionare a acestora.

16.14 (1) Materialele puse in opera  trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie; verificările şi testările materialelor folosite la execuţia lucrărilor, precum şi condiţiile de trecere a recepţiei provizorii şi a recepţiei finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la contract (caietele de sarcini , Planul de  Control al Calităţii, Verificari si Incercari).

(2) Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin executantului, cu excepţia  probelor  şi încercărilor solicitate de achizitor şi neprevăzute în devizul ofertei.

(3) Probele neprevăzute şi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de executant dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

16.15. Lucrările, componentele, materialele şi produsele se vor conforma specificaţiilor, schiţelor, studiilor, modelelor, eşantioanelor şi altor cerinţe prevăzute de contract care trebuie să fie la dispoziţia achizitorului (reprezentantului acestuia) în scopul identificării pe toată perioada execuţiei.

16.16. Executantul este singurul responsabil faţă de achizitor pentru furnizarea şi punerea în operă a materialelor, precum şi pentru defecţiunile ce pot apărea ca urmare a asamblării lor.

16.17. Executantul garantează că materialele, furniturile şi echipamentele utilizate sunt noi, de primă calitate, standardizate şi uşor de înlocuit într-un interval de timp redus. Materialele, furniturile şi echipamentele folosite trebuie să fie conforme cu specificaţiile tehnice şi reglementările şi normele europene, precum şi cu dispoziţiile din documentele contractului.

16.18  (1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea achizitorului.

(2) Executantul are obligaţia de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate şi măsurate.

(3) Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare, la dispoziţia achizitorului, şi de a reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul.

(4) În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost executate conform documentaţiei de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea vor fi suportate de către achizitor, iar în caz contrar, de către executant.

Articolul 17. Întârzierea  şi suspendarea lucrărilor

17.1  În cazul în care:

a) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau

b) condiţiile climaterice excepţional de nefavorabile; sau

c) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului şi nu a survenit prin încălcarea contractului de către acesta îndreptăţesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor sau a oricărei părţi a acestora, atunci, prin consultare, părţile vor stabili:

- orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;

- totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului.

17.2. (1) Suspendarea execuţiei lucrărilor din motivul prevăzut la pct.b al art.17.1. se realizează la dispoziţia scrisă a achizitorului.

(2) Decalarea termenului contractual va fi calculată luând în considerare perioada de suspendare, adăugându-se o durată suplimentară apreciată de comun acord pentru reintrarera în ritmul normal.

17.2  Fără a prejudicia dreptul executantului prevăzut în art. ...., acesta are dreptul de a suspenda lucrările sau de a diminua ritmul execuţiei dacă achizitorul nu plăteşte în termen de ..... de zile de la expirarea termenului prevăzut la art. ......; în acest caz va notifica, în scris, acest fapt achizitorului.

17.3. Achizitorul poate oricând dispune executantului, prin notificare prealabilă, suspendarea executării unei părţi sau a tuturor lucrărilor. Pe perioada suspendării, executantul are obligaţia de a proteja, păstra şi asigura paza acelei părţi sau a tuturor lucrărilor împotriva deteriorării, pierderii sau degradărilor.

17.4. În cazul în care executantul va înregistra întârzieri şi/sau costuri  suplimentare, ca urmare a suspendării lucrărilor şi/sau ca rezultat al reluării acestora, executantul va transmite achizitorului o înştiinţare având dreptul, după caz :

- la o prelungire a duratei de execuţie, dacă terminarea lucrărilor este sau va fi întârziată, şi

- la plata costurilor suplimentare, care vor fi incluse în preţul contractului.

17.5. Executantul nu va fi îndreptăţit la o prelungire a duratei de execuţie şi/sau la plata costurilor suplimentare astfel cum sunt prevăzute la art......, dacă aceasta a survenit ca urmare a remedierii consecinţelor unor erori din proiectul elaborat de executant, a lucrărilor sau materialelor necorespunzătoare sau a consecinţelor omisiunii executantului de a proteja, depozita sau asigura paza.

Articolul 18. Finalizarea şi recepţia serviciilor de proiectare

18.1. Documentaţiile tehnice ce fac obiectul contractului se predau achizitorului, la sediul acestuia, conform termenelor prevăzute la art.7 din prezentul contract, în 3 (trei) exemplare, atât piesele scrise, cat şi cele desenate. Eventualele copii solicitate în plus de către achizitor se vor realiza contra cost, pe cheltuiala acestuia.

18.2. Recepţia documentaţiilor se face pe baza borderourilor de piese scrise şi desenate pe baza unui proces verbal de predare-primire a documentelor, pentru fiecare fază decontabilă, semnat de achizitor la momentul predării.

18.3. În caz de constatare a unor lipsuri sau inadvertenţe în documentaţia predată, achizitorul va face obiecţiunile cuvenite în limitele temei de proiectare şi a obligaţiilor (misiunilor) asumate de executant, a normativelor şi legilor în vigoare, în maximum 30 zile de la primirea lucrării. Neprezentarea de obiecţiuni în acest termen prezumă acceptarea documentaţiei în forma predată.

Articolul 19. Finalizarea şi recepţia lucrărilor

19.1 Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi finalizat într-un termen stabilit prin graficul de execuţie, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se calculează de la data începerii lucrărilor.

19.2    (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia de a notifica, în scris, achizitorului că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie.

(2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. În cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de recepţie.

19.3. Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare. În funcţie de constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia.

19.4 - Recepţia se poate face şi pentru părţi ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic şi funcţional.

19.5. Recepţia lucrărilor şi a sectoarelor de lucrări

19.5.1. Dacă lucrările sunt împărţite în sectoare, executantul poate solicita, în mod similar, emiterea unui certificat de recepţie la terminarea lucrărilor pentru fincare sector.

19.5.2. În termen de 5 zile de la primirea înştiinţării de la executant, achizitorul :

a) va emite către executant certificatul de recepţie la terminarea lucrărilor, precizând data la care lucrările/sectorul au fost terminate, în conformitate cu prevederile contractului, cu excepţia unor lucrări minore rămase neexecutate şi a unor defecte care un afectează substanţial folosirea lucrărilor/sectorului în scopul prevăzut;

b) va respinge solicitarea, prezentând justificări şi specificând lucrările necesare a fi executate de către executant, pentru  a face posibilă remiterea certificatului de recepţie la terminarea lucrării. Executantul va termina aceste lucrări înainte de a transmite o nouă înştiinţare.

19.5.3. Procedurile pentru recepţia lucrărilor şi a sectoarelor de lucrări se vor completa cu cerinţele legilslaţiei în vigoare  referitoare la recepţie.

19.6. Recepţia unor părţi de lucrări

19.6.1. Achizitorul poate emite un certificat de recepţie la terminarea lucrărilor pentru orice parte a lucrărilor permanente, dar nu va utiliza nici o parte a lucrărilor decât ca măsură temporară specificată în contract, sau convenită de către ambele părţi.

19.6.2. Dacă achizitorul utilizează o parte a lucrărilor înainte de emiterea certificatului de recepţie:

(a) partea care este utilizată va fi considerată ca fiind recepţionată de la data la care a început utilizarea acesteia;

(b) executantul va înceta să mai aibă responsabilitatea privind acea parte, începând cu data la care a început utilizarea acesteia, dată la care responsabilitatea va trece în sarcina achizitorului,  şi

(c) la cererea executantului, persoana împuternicită de achizitor va emite un certificat de recepţie la terminarea lucrărilor pentru această parte.

Articolul 20. Testele la terminarea lucrărilor

(Aceste clauze se vor include funcţie de specificul obiectului  contractului)

20.1. Înainte de începerea testelor la terminarea lucrărilor, executantul va transmite achizitorului documentele conforme cu execuţia şi manualele de exploatare şi întreţinere, astfel încât achizitorul să poată exploata, întreţine, demonta, reasambla, ajusta şi repara această parte a lucărilor.

20.2. O astfel de parte nu va fi considerată a fi terminată în scopul recepţiei, potrivit prevederilor contractuale, până când aceste documente nu vor fi trimise achizitorului.

20.3. Achizitorul :

a) va furniza întregul necesar de electricitate, utilaje, combustibil, instrumente, forţă de muncă, materiale şi personal cu experienţă şi calificare corespunzătoare, în vederea efectuării eficiente a testelor la terminarea lucrărilor;

b) va efectua testele în conformitate cu manualele pentru exploatare şi întreţinere furnizate de către executant şi orice îndrumare pe care acesta este solicitat să o asigure pe parcursul acestor teste;

c) va efectua testele în prezenţa personalului executantului.

20.4. Testele la terminarea lucrărilor vor fi efectuate după recepţia de către achizitor a lucrărilor sau a sectoarelor de lucrări. Achizitorul va înştiinţa executantul  cu  .... zile înainte de data în care vor fi efectuate testele. Cu excepţia cazurilor în care s-a convenit altfel, aceste teste vor fi efectuate în termen de .... zile după această dată, în ziua sau zilele stabilite de către achizitor.

20.5. Dacă executantul nu se prezintă la data şi locul stabilit, achizitorul poate începe efectuarea testelor, care se vor considera a fi efectuate în prezenţa executantului, iar acesta va accepta rezultatele ca fiind corecte.

20.6. Rezultatele testelor la terminarea lucrărilor vor fi redactate şi evaluate de ambele părţi. Se va face o evaluare corespunzătoare pentru efectul utilizării anterioare a lucrărilor de către achizitor.

20.7.  Dacă, din motive care nu se pot atribui executantului, un test după terminare a lucrărilor sau a unui sector de lucrări nu poate fi finalizat în termenul………………(similar situaţiilor aferente Perioadei de Notificare a Defecţiunilor (sau oricare perioadă asupra căreia părţile au convenit)), se va considera că lucrările sau sectorul de lucrări au trecut testul după terminare.

20.8. Dacă lucrările, sau un sector de lucrări, nu au trecut testul după terminare, fiecare parte poate solicita repetarea, în aceiaşi termeni şi condiţii. Dacă rezultatele necorespunzătoare, precum şi repetarea testelor conduc la producerea de costuri suplimentare pentru achizitor, executantul va suporta contravaloarea acestora şi o va achita  până cel târziu la expirarea termenului de .................. (Perioada de Notificare a Defecţiunilor.

20.9. Dacă lucrările, sau un sector de lucrări, nu au trecut un test după terminare şi executantul propune corectări sau modificări ale lucrărilor sau sectorului de lucrări în cauză, acesta nu are dreptul de a efectua corectările sau modificările propuse, fără acordul prealabil al achizitorului. Achizitorul va înştiinţa executantul cu privire la  acordarea dreptului de acces la lucrări sau sectorul de lucrări, în termen de .... zile de la primirea notificării trimisă de executant.  Dacă executantul nu primeşte această înştiinţare pe durata Perioadei de Notificare a Defecţiunilor, acesta va fi exonerat de această obligaţie şi se va considera că lucrările sau sectorul de lucrări (după caz) au trecut testele la terminare.

20.10. Dacă executantul înregistrează costuri suplimentare ca urmare a unei întârzieri nerezonabile din cauza achizitorului referitoare la permiterea accesului la lucrări sau echipamente, la investigarea cauzelor care au condus la rezultatele necorespunzătoare ale unui test sau să efectueze oricare corectări sau modificări, executantul va transmite o înştiinţare achizitorului şi va avea dreptul la plata costurilor suplimentare care vor fi incluse în preţul contractului.

Articolul 21. Perioada de garanţie acordată lucrărilor

21.1 - Perioada de garanţie decurge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi până la recepţia finală.

21.2 - (1) În perioada de garanţie, executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de achizitor, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor şi a altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale.

(2) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin.(1), pe cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită:

a) utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului;

b) unui viciu de concepţie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei părţi a lucrărilor;

c) neglijenţei sau neîndeplinirii de catre executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului.

(3) În cazul în care defecţiunile nu se datorează executantului, lucrările fiind executate de către acesta conform prevederilor prezentului contract, costul remedierilor va fi evaluat şi plătit ca lucrări suplimentare.

21.3 - În cazul în care executantul nu execută lucrările prevazute la art.20.2 alin.(2), achizitorul este îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau reţinute din sumele cuvenite acestuia.

21.4. Garanţia tehnică a lucrărilor executate este de .... luni de la data semnării procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, precum şi după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă rezultate din nerespectarea normelor  de execuţie. (Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii)

Articolul 22. Modalităţi de plată

22.1 Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant în termen de 20 de zile de la emiterea facturii de către acesta din urmă.

22.2  Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de maximum 15 zile de la expirarea perioadei convenite, atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrărilor sau de a diminua ritmul execuţiei şi de a beneficia de reactualizarea sumei de plată la nivelul corespunzător zilei de efectuare a plăţii. Imediat ce achizitorul îşi onorează restanţa, executantul va relua executarea lucrărilor în termen de max. 5 zile.

22.3  (1) Plăţile parţiale trebuie să fie făcute la cererea executantului (antreprenorului), la valoarea lucrărilor executate conform contract, în maximum 20 zile. Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare printr-o situaţie de lucrări provizorii, întocmită astfel încât să asigure o rapidă şi sigură verificare a lor. Din situaţiile de lucrări provizorii achizitorul va putea face scăzăminte pentru servicii făcute executantului şi convenite cu acesta. Alte scăzăminte nu se pot face decât în cazurile în care ele sunt prevăzute în prezentul contract sau ca urmare a unor prevederi legale.

(2) Situaţiile de plată provizorii se confirmă în termen de 15 zile, de la prezentarea acestora achizitorului.

(3) Plăţile parţiale se efectuează, de regulă, la intervale lunare, dar nu influenţează responsabilitatea şi garanţia de bună execuţie a executantului; ele nu se consideră, de către achizitor, ca recepţie a lucrărilor executate.

22.4  Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de către achizitor. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar, în special, din cauza unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi platită imediat.

22.5 Contractul nu va fi considerat terminat pâna când procesul-verbal de recepţie finală nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanţie. Plata ultimelor sume datorate executantului pentru lucrările executate nu va fi condiţionată de eliberarea certificatului de recepţie finală.

22.6. Executantul va achita cuantumul taxei pe valoare adăugată (TVA) agenţiilor guvernamentale competente din România în conformitate cu legislaţia în vigoare. Un executant străin va desemna un reprezentant fiscal în România, care va îndeplini obligaţiile privind plata taxei pe valoarea adăugată. Fiecare facturare de TVA remisă de către executant se va face în moneda Lei (RON).

Articolul 23. Ajustarea  preţului contractului

23.1. Pentru lucrările executate, plătile datorate de catre achizitor executantului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.

23.2. Pretul contractului poate fi ajustat conform art. 97 din HG 925/2006.

Formula de calcul: V=(Vo*IPCT)/100

Pretul poate fi actualizat prin aplicarea unui coeficient de actualizare care este egal cu indicele preturilor de consum total comunicat de Institutul National de Statistica. Indicele preturilor de consum total se determina aferent perioadei cuprinse intre luna de referinta, respectiv luna aprilie, anul 2011, si luna pentru care se realizeaza decontarea, in limita bugetului aprobat.

Articolul 24. Asigurări

24.1. (1) Executantul are obligaţia de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apărea privind lucrările executate, utilajele, instalaţiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu şi reprezentanţii împuterniciţi să verifice, să testeze sau să recepţioneze lucrările, precum şi daunele sau prejudiciile aduse către terţe persoane fizice sau juridice.

(2) Asigurarea se va încheia cu o agenţie de asigurare autorizată. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportată de către executant din capitolul „Cheltuieli indirecte”.

(3) Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, ori de câte ori i se va cere, poliţa sau poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(4) Executantul are obligaţia de a se asigura că subcontractanţii au încheiat asigurări pentru toate persoanele angajate de ei. El va solicita subcontractanţilor  să prezinte achizitorului, la cerere, poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

24.2 Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensaţii plătibile prin lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina achizitorului, a agenţilor sau a angajaţilor acestuia.

Articolul 25. Amendamente

25.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

25.2. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni, prin act adiţional, adaptarea acelor clauze afectate de  modificări ale legii.

Articolul 26. Subcontractanţi

26.1. Executantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.

26.2.  (1) Executantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.

(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, se constituie în anexă la contract.

26.3.   (1) Executantul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de executant de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contract.

26.4.  Orice convenţie, prin care executantul încredinţează o parte din realizarea prezentului Contract către un terţ, este considerată a fi un contract de subcontractare.

26.5  Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din contract sau şi-a îndeplinit-o necorespunzător. Schimbarea subcontractantului nu va modifica preţul contractului şi nu se va efectua decât după notificarea achizitorului şi primirea aprobării din partea acestuia.

26.6. Orice schimbare a subcontractantului fără aprobarea prealabilă în scris a achizitorului sau orice încredinţare a serviciilor/lucrărilor de către subcontractant către terţe părţi va fi considerată o încălcare a prezentului contract.

26.7. Acceptul achizitorului privind schimbarea subcontractantului se va face în termen de .... zile de la data primirii notificării, motivând decizia sa în cazul respingerii aprobării.

26.8. Executantul nu are dreptul de a înlocui subcontractanţii nominalizaţi, în cazul în care înlocuirea acestora conduce la modificarea propunerii tehnice sau financiare, anexă la prezentul contract.

26.9. Executantul va răspunde pentru actele şi faptele subcontractantilor săi şi ale experţilor, agenţilor, salariaţilor acestora, ca şi cum ar fi actele sau faptele sale. Acceptarea de către achizitor a subcontractării oricărei părţi a prezentului contract nu va elibera executantul de niciuna dintre obligaţiile sale din prezentul contract.

26.10. Niciun contract de subcontractare nu va crea raporturi contractuale între subcontractant şi achizitor.

Articolul 27. Drepturi de proprietate intelectuală

27.1. În relaţia dintre părţi, executantul îşi va păstra dreptul de autor şi alte drepturi de proprietate intelectuală asupra documentelor elaborate în faza de proiectare.

27.2. (1) Prin semnarea prezentului contract, executantul acordă achizitorului licenţă permanentă, transferabilă, neexclusivă şi scutită de taxă de redevenţă, pentru a copia, folosi şi transmite documentele elaborate de executant, inclusiv efectuarea şi folosirea modificărilor acestora.

(2) Această licenţă:

a) se va aplica pe întreaga durată de viaţă programată sau efectivă (cea mai lungă din cele două) a părţilor relevante ale lucrării;

b) va da dreptul oricărei persoane care se află în posesia licită a sectoarelor relevante de lucrări să multiplice, să folosească şi să transmită documentele executantului în scopul finalizării, operării, întreţinerii, modificării, ajustării, reparării şi demolării lucrărilor, şi

c) in cazul în care documentele executantului se găsesc în forma unor programe de computer sau alt tip de software, va permite folosirea acestora pe orice computer de pe şantier şi alte locuri prevăzute în prezentul contract, inclusiv pe computerele furnizate şi înlocuite de către executant.

27.3. Documentele executantului şi alte documente de proiectare întocmite de executant (sau în numele acestuia) nu vor fi, fără acceptul acestuia, copiate sau transmise de către achizitor (sau în numele acestuia) unei terţe părţi pentru a fi utilizate în alte scopuri decât cele permise de prezentul contract.

Articolul 28. Cesiunea

28.1. Executantul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin prezentul contract.

28.2.  Executantul poate cesiona dreptul său de a încasa contraprestaţia lucrării executate în condiţiile prevăzute de dispoziţiile Codului Civil.

28.3.	Solicitările de plată către terţi pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni în condiţiile articolului 23.2.

Articolul 29. Încetarea şi rezilierea contractului

29.1. Prezentul contract va înceta automat dacă în termen 30 de zile de la data emiterii ordinului administrativ de începere, executantul nu a demarat execuţia contractului în cauză.

29.2. Încetarea prezentului contract de servicii în condiţiile art.20.1 şi 20.2. nu va produce niciun fel   de efecte asupra altor drepturi ale achizitorului şi executantului dobândite în baza prezentului contract.

29.3. Dacă achizitorul reziliază contractul, va fi îndreptăţit să recupereze de la executant, fără a renunţa la celelalte remedii la care este îndreptăţit în baza acestuia, orice pierdere sau prejudiciu suferit până la un nivel egal cu valoarea contractului.

29.4. În cazul rezilierii contractului, achizitorul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care trebuie să le suporte executantul din vina căruia s-a reziliat contractul.

29.5. În cazul prevăzut la art.29.6., achizitorul va convoca, în max. 5 zile de la data rezilierii contractului, comisia de recepţie, care va efectua recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate.

- 29.6. Oricare dintre părţi încalcă prevederile Contractului prin neîndeplinirea  unei/unor obligaţii care îi revin potrivit acestuia, partea prejudiciată prin încălcare (după caz, achizitorul sau executantul) va fi îndreptăţită la următoarele remedii:

a) despăgubiri; şi/sau

b) rezilierea Contractului

29.7. Despăgubirile pot fi:

a) Despăgubiri Generale; sau

b) Penalităţi contractuale.

29.8. În orice situaţie în care achizitorul este îndreptăţit la despăgubiri, poate reţine aceste despăgubiri din orice sume datorate executantuluii sau poate executa garanţia de bună execuţie, în conformitate cu prevederile art. ....

29.9. După rezilierea contractului, achizitorul poate decide continuarea execuţiei lucrărilor cu respectarea prevederilor legale privind achiziţiile publice.

29.10. Suspendarea Contractului

29.10.1. În cazul în care executarea Contractului este viciată de erori substanţiale, nereguli sau de fraudă, Achizitorul va suspenda executarea acestuia.

29.10.2. În cazul în care erorile substanţiale, neregulile sau frauda, sunt imputabile executantului, achizitorul poate suplimentar suspendării, să refuze efectuarea plăţilor sau poate proceda la recuperarea sumelor deja plătite, proporţional cu gravitatea erorilor, neregulilor sau fraudei.

- 29.11. Încetarea Contractului din iniţiativa executantului

29.11.1. În urma unui preaviz de ... zile acordat achizitorului, executantul poate rezilia prezentul contract dacă Achizitorul:

a) nu îşi îndeplineşte obligaţia de plată a sumelor datorate acestuia în baza oricărei certificări din partea achizitorului, după expirarea termenului limită prevăzut la art....din prezentul contract.

b) nu îşi îndeplineşte una sau mai multe din obligaţiile sale, cu privire la care a fost notificată în mod repetat;

c) suspendă executarea contractului sau a oricărei părţi a acestuia pentru mai mult de ... de zile pentru motive nespecificate în Contract sau independente de culpa executantului.

29.11.2. Rezilierea nu va afecta niciun alt drept al achizitorului sau al executantului dobândit în temeiul prezentului Contract.

29.11.3. În eventualitatea unei asemenea rezilieri, achizitorul va despăgubi executantul pentru orice pierdere sau prejudiciu suferit. Această plată nu va putea avea un cuantum care să conducă la depăşirea de către plăţile totale efectuate în baza Contractului a valorii precizate la articolul ....

Articolul 30. Forţa majoră

30.1.  Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

30.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

30.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fară a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

30.4.  Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

30.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de … luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

30.6. Nu va reprezenta o încălcare a obligaţiilor din prezentul contract de către oricare din părţi situaţia în care executarea obligaţiilor este împiedicată de împrejurări de forţă majoră care apar după data semnării Contractului de către părţi.

30.7. Executantul nu va răspunde pentru penalităţi contractuale sau reziliere pentru neexecutare dacă, şi în măsura în care, întârzierea în executare sau altă neîndeplinire a obligaţiilor din prezentul Contract este rezultatul unui eveniment de forţă majoră. În mod similar, achizitorul nu va datora dobândă pentru plăţile cu întârziere, pentru neexecutare sau pentru rezilierea de către executant pentru neexecutare, dacă, şi în măsura în care, întârzierea achizitorului sau altă neîndeplinire a obligaţiilor sale este rezultatul forţei majore.

30.8. Dacă oricare parte consideră că au intervenit împrejurări de forţă majoră care pot afecta îndeplinirea obligaţiilor sale, va notifica imediat celeilalte părţi cu privire la natura, durata probabilă şi efectul probabil al împrejurării de forţă majoră. În lipsa unor instrucţiuni scrise contrare ale achizitorului, executantul va continua îndeplinirea obligaţiilor sale în baza Contractului în măsura în care acest lucru este posibil în mod rezonabil şi va căuta toate mijloacele rezonabile alternative, pentru îndeplinirea obligaţiilor sale care nu sunt afectate de evenimentul de forţă majoră. Executantul nu va utiliza asemenea mijloace alternative decât în urma instrucţiunilor în acest sens ale achizitorului, sau ale persoanei autorizate a acestuia.

30.9. Dacă executantul suportă costuri suplimentare, ca urmare a conformării cu instrucţiunile achizitorului sau a utilizării de mijloace alternative potrivit art.28.7., totalul sumelor corespunzătoare acestor costuri va fi certificat de către achizitor.

Articolul 31. Soluţionarea litigiilor

31.1 Achizitorul şi executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

31.2. Dacă, după ….zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi executantul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare dintre părţi poate solicita ca disputa să fie soluţionată de către instanţele judecătoreşti din România.

(se precizează modalitatea de soluţionare a litigiilor)

Articolul 32. Limba care guvernează contractul

Limba care guvernează contractul este limba română.

Articolul 33. Comunicări

33.1. (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.

33.2. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

Articolul 34. Legea aplicabilă contractului

34.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

34.2. Prestatorul va respecta şi se va supune tuturor legilor şi reglementărilor în vigoare din România, precum şi reglementărilor direct aplicabile ale Comisiei Europene, jurisprudenţei Curţii Europene de Justiţie şi a Tribunalului de Primă Instanţă şi se va asigura că personalul său, salariat sau contractat de acesta, conducerea sa, subordonaţii acestuia, şi salariaţii din teritoriu vor respecta şi se vor supune de asemenea aceloraşi legi şi reglementări. Prestatorul va despăgubi achizitorul în cazul oricăror pretenţii şi acţiuni în justiţie, rezultate din orice încălcari ale prevederilor în vigoare de către acesta, personalul său, salariat sau contractat de acesta, inclusiv conducerea sa, subordonaţii acestuia, precum şi salariaţii din teritoriu.

Părţile au înţeles să încheie azi .............. prezentul contract în … exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.

(se precizează data semnării de către părţi)

Achizitor,							 Executant,

.............................						       ..............................

(semnătură autorizată)					    (semnătură autorizată)

LS

Secţiunea IV – FORMULARE SI MODELE

Secţiunea Formulare si modele conţine formularele destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea şi prezentarea ofertei şi a documentelor care o însoţesc şi, pe de altă parte, să permită comisiei de evaluare examinarea şi evaluarea rapidă şi corectă a tuturor ofertelor depuse.

Fiecare ofertant care participă la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică are obligaţia de a prezenta formularele prevăzute în cadrul acestei secţiuni, completate în mod corespunzător şi stampilate si semnate de persoanele autorizate.

# Anexa nr. 10 - DECLARAŢIE privind situaţia personală a operatorului economic

# Anexa nr. 11 - INFORMAŢII GENERALE

# Anexa nr. 13 – DECLARAŢIE Privind utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice

# Anexa nr. 14 – Declaraţie privind efectivul mediu anual al personalului angajat şi al cadrelor de conducere

Anexa nr. 15 - Declaraţie privind lista principalelor prestări de servicii

# Anexa nr. 16 - Declaraţie privind lista principalelor LUCRĂRI EXECUTATE

# Anexa nr. 17 - Informaţii referitoare la personalul de conducere si cel responsabil pentru indeplinirea contractului (prestarea serviciilor si executia lucrarilor)

# Anexa nr. 18 – Declaraţie subcontractanţi

# Anexa nr. 19 - Angajament Terţ susţinător financiar

# Anexa nr. 20 – ANGAJAMENT privind susţinerea tehnica si profesională a ofertantului/ grupului de operatori economici

# Anexa nr. 21 – Declaraţie terţ susţinător tehnic şi profesional

# Anexa nr. 22 – Declaraţie terţ susţinător tehnic şi profesional

Anexa nr. 24 - Formular de ofertă - servicii

Anexa nr. 25 - Centralizator de preţuri servicii

# Anexa nr. 29 – FORMULAR DE OFERTĂ LUCRĂRI

Anexa nr. 29 A - ANEXĂ LA FORMULARUL DE OFERTĂ LUCRĂRI

# Anexa nr. 31 - LISTA PRIVIND CONSUMURILE CU TRANSPORTURILE

# Anexa nr. 32 – LISTĂ PRIVIND CONSUMURILE CU MÂNA DE LUCRU

# Anexa nr. 40 – LISTA PRIVIND CONSUMURILE DE ORE DE FUNCŢIONARE A UTILAJELOR

Anexa nr. 41 – LISTA PRIVIND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

# Anexa nr. 44 –  ACORD DE ASOCIERE

# Anexa nr. 45 – Scrisoare de înaintare

# Anexa nr. 52 – SOLICITĂRE DE CLARIFICĂRI către Autoritatea contractantă

# Anexa nr. 58 – Declaraţie iniţială privind îndeplinirea cerinţelor de calificare

Anexa nr. 1 – Model CURRICULUM VITAE

Anexa nr. 2 – Declaratie CERTIFICAT de participare la licitaţie cu ofertă independentă

Anexa nr. 5  – Garanţia de bună execuţie

Anexa nr. 6 - Imputernicire pentru reprezentarea ofertantului la sedinta de deschidere

Anexa nr. 4 – Declaraţie privind încadrarea în categoria Întreprinderilor Mici şi Mijlocii

Anexa nr.V.4.1 - Recomandare

Anexa nr. V.4.3 - Declaratie de disponibilitate

Anexa nr. V.5 - Declaratie privind respectarea obligatiilor referitoare la conditiile de munca si de protectia muncii

Formularul F1 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv

Formularul F2 - Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte

Formularul F3 - Listele cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari pe obiect

Formularul F4 - LISTA cu cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice, inclusiv dotări

Formularul F5 - FIŞA TEHNICĂ (pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, dotări etc.)

Formularul F6 - GRAFICUL GENERAL de realizare a investitiei publice (atat pentru prestarea serviciilor, cat si pentru executia lucrarilor)

# Anexa nr. 10- DECLARAŢIE privind situaţia personală a operatorului economic

Operator Economic

..........................

(denumirea)

D E C L A R A Ţ I E

Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea operatorului economic) în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 180 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 337/2006, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, ................................. reprezentant împuternicit al ............. (denumirea operatorului economic), în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului, la procedura de ................. (se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect ....................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrării), codul CPV ............., la data de ................ (zi/luna/an), organizată de ............ (denumirea autorităţii contractante), declar pe propria răspundere că:

- nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator judiciar sau activităţile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;

- nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a);

- mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit pana la data solicitată;

- în ultimii 2 ani, am îndeplinit integral obligaţiile contractuale şi nu am produs grave prejudicii beneficiarilor;

- nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data completării

Operator economic,

.................................

(semnătură autorizată)

# Anexa nr. 11 - INFORMAŢII GENERALE

Operator economic

..................................

(denumirea/numele)

INFORMAŢII GENERALE

1. Denumirea/numele:

2. Codul fiscal:

3. Adresa sediului central:

4. Telefon:

Fax:

E-mail:

5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare ...................................

(numărul înmatriculare/inregistrare, data)

6. Obiectul de activitate, pe domenii: __________________________

(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)

6.1. Activităţi CAEN pentru care există autorizare..................................(se va solicita după caz, certificatul constatator conform căruia operatorul economic îndeplineşte condiţiile de funcţionare specifice pentru activitatea CAEN în care se înscrie obiectul contractului de achiziţie)

Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:

1._______________________________________________________

(adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare)

2._______________________________________________________

3._______________________________________________________

4._______________________________________________________

8. Principala piaţă a afacerilor :

9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani :

| Anul | Cifra de afaceri anuală (la 31 dec.) lei | Cifra de afaceri anuală (la 31 dec.) echivalent euro |
| --- | --- | --- |
| 1.............. |  |  |
| 2............. |  |  |
| 3.............. |  |  |
| Media anuală : |  |  |

Operator economic,

..................................

(semnătură autorizată)

# Anexa nr. 13 – DECLARAŢIE Privind utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice

Operator economic

_________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

Privind utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........................................................... (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................................................................. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Operator economic,

..................................

(semnătură autorizată)

LISTĂ

privind utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice

| Nr. crt. | Denumire utilaj/echipament/instalaţie | U.M | Cantitate | Forma de deţinere |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Proprietate | În chirie |

Operator economic,

…….........……………….

(semnătură autorizată )

# Anexa nr. 14 – Declaraţie privind efectivul mediu anual al personalului angajat şi al cadrelor de conducere

Operator economic

_________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

PRIVIND EFECTIVUL MEDIU ANUAL AL PERSONALULUI ANGAJAT

ŞI AL CADRELOR DE CONDUCERE

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........................................................... (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................................................................. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

|  | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Personal angajat |  |  |  |
| Din care personal de conducere |  |  |  |

(În cazul solicitării)

Anexez la declaraţie CV-urile personalului de conducere, precum şi a personalului responsabil pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică.

Data completării								Operator economic,

......................									 .................................

(semnătură autorizată)

# Anexa nr. 15 - Declaraţie privind lista principalelor prestări de servicii

Operator economic

_____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR

PRESTĂRI DE SERVICII ÎN ULTIMII 3 ANI

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........................................................... (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................................................................. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Operator economic,

..................................

(semnătură autorizată)

| Nr. crt. | Obiect contract | Codul CPV | Denumirea/nume beneficiar /client Adresa | Calitatea prestatorului*) | Preţ total contract | Procent îndeplinit de prestator (%) | Perioadă derulare contract **) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

Operator economic,

(semnătură autorizată)

*)Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat; subcontractant.

**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a prestării.

# Anexa nr. 16 - Declaraţie privind lista principalelor LUCRĂRI EXECUTATE

Operator economic

_____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI

EXECUTATE ÎN ULTIMII 5 ANI

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........................................................... (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................................................................. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Operator economic,

..................................

(semnătură autorizată)

| Nr crt | Obiect contract | Codul CPV | Denumirea/nume beneficiar /client Adresa | Calitatea prestatorului*) | Preţ contract | Procent îndeplinit de prestator (%) | Perioadă derulare contract**) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

Operator economic

(semnătură autorizată)

________

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat; subcontractant.

**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a lucrărilor.

# Anexa nr. 17- Informaţii referitoare la personalul de conducere si cel responsabil pentru indeplinirea contractului (prestarea serviciilor si executia lucrarilor)

INFORMAŢII REFERITOARE

LA PERSONALUL DE CONDUCERE SI CEL RESPONSABIL PENTRU INDEPLINIREA CONTRACTULUI (PRESTAREA SERVICIILOR SI EXECUTIA LUCRARILOR)

Subsemnatul _/, Director General al societăţii comerciale................................ declar pe propria răspundere că pentru lucrarea “_______________”

voi folosi următorul personal de conducere precum şi următoarele persoane responsabile pentru îndeplinirea contractului:

| Nr crt | FUNCŢIA | NUMELE ŞI PRENUMELE Studiile se specialitate | Vechime în specialitate (ani) | Numărul de lucrări similare, executate în calitate de conducător |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. | PERSONAL DE CONDUCERE |  |  |  |
| 1 2 3 | DIRECTOR GENERAL DIRECTOR ECONOMIC DIRECTOR TEHNIC | _____________________ _____________________ _____________________ _____________________ ______________________ ______________________ | ___ ___ ___ | ____ ____ ___ |
| B. | PERSOANE RESPONSABILE PENTRU ÎNDEPLINIREA CONTRACTULUI |  |  |  |
| 1 2 | ………………………… ……………………… | ………………. ………………. | …………… …………… | ……………. |

Operator economic,

(semnătura autorizată )

.....................................

# Anexa nr. 18 – Declaraţie subcontractanţi

Operator economic

_________________

(denumirea/numele)

LISTĂ

CU SUBCONTRACTANŢII

ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA

Subsemnatul .................................................... ofertant/candidat/reprezentant împuternicit al ........................................ (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul de mai jos sunt reale.

| Nrcrt | Denumire /nume subcontractant | Datele de recunoaştere ale subcontractanţilor | Specializare | Partea/părţile din contract ce urmează a fi subcontractate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Operator economic

(semnătură autorizată)

# Anexa nr. 19 - Angajament Terţ susţinător financiar

Terţ susţinător financiar

..........................

(denumirea)

ANGAJAMENT

privind susţinerea financiară

a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici

Către, ................................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ..............................

(denumirea contractului de achiziţie publică), noi .......................(denumirea terţului susţinător financiar), având sediul înregistrat la .................. (adresa terţului susţinător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia ................ (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta/aceştia conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.

Acordarea susţinerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia .......... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) suma de .................................................................. (valoarea totală/parţială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică.

Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să răspundem faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de ..... (denumire ofertant/grupul de operatori economici), în baza contractului de achiziţie publică şi pentru care ...... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) a primit susţinerea financiară conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discuţiune.

Noi, ..................... (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să renunţam definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea contractantă, cât şi faţă de ............ (denumire ofertant/candidat/grupul de ofertanţi), care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.186 alin.(2) din OUG nr.34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea financiară acordată .............................................................. (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici).

Data completării,					Terţ susţinător,

(semnătură autorizată)

# Anexa nr. 20 – ANGAJAMENT privind susţinerea tehnica si profesională a ofertantului/grupului de operatori economici

..........................

(denumirea)

ANGAJAMENT

privind susţinerea tehnica si profesională

a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici

Către, ..............................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ...................... (denumirea contractului de achiziţie publică), noi ............. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), având sediul înregistrat la .......... .............(adresa terţului susţinător tehnic şi profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia.............. (denumirea ofertantului/grupului de operatori economici) toate resursele tehnice şi profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta/aceştia, conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.

Acordarea susţinerii tehnice şi profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia .......... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) resursele tehnice şi/sau profesionale de ................................................ ..................................................................necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică.

Noi, ....................... (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că înţelegem să răspundem, în mod necondiţionat, faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de ....................... (denumire ofertant/candidatului/grupul de operatori economici), în baza contractului de achiziţie publică, şi pentru care ................ (denumire operatorul/candidatului/grupul de operatori economici) a primit susţinerea tehnică şi profesională conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discuţiune.

Noi, .................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm ca înţelegem să renunţăm definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea contractantă, cât şi faţă de ................. (denumire ofertant/grupul de ofertanţi), care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.190 alin.(2) din OUG nr.34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea tehnică şi profesională acordată .............................................................. (denumirea ofertantului/lcandidatului/grupului de operatori economici).

Data completării,							Terţ susţinător,

...........................							.....................

(semnătură autorizată)

# Anexa nr. 21 – Declaraţie terţ susţinător tehnic şi profesional

Terţ susţinător tehnic şi profesional

..........................

(denumirea)

Declaraţie

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .......................... (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care dispun şi care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică............................................................. sunt reale.

Declar de asemenea că vom disponibiliza aceste resurse necondiţionat, în funcţie de necesităţile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică având ca obiect..........................................................( obiectul contractului).

LISTA

privind logistica, utilajele, instalaţiile şi echipamentele tehnice aflate în dotare si care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică

| Nr. crt | Denumire utilaj/echipament/instalaţie | Cantitate U.M. | Forma de deţinere |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Proprietate | În chirie |

Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră tehnică şi profesională oferită .............................................. ....................................................(denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici).

Data completării,						Terţ susţinător,

(semnătură autorizată)

# Anexa nr. 22 – Declaraţie terţ susţinător tehnic şi profesional

Terţ susţinător tehnic şi profesional

..........................

(denumirea)

Declaraţie

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........(denumirea terţului susţinător tehnic si profesional), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului angajat şi al cadrelor de conducere şi care urmează a fi efectiv alocat pentru indeplinirera contractului de achiziţie publică.................................................... sunt reale.

LISTA

privind personalului angajat şi al cadrelor de conducere care urmează a fi efectiv

alocate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică

|  | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Personal angajat |  |  |  |
| Din care personal de conducere |  |  |  |
| Personal efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului |  |  |  |
| Din care personal de conducere efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului |  |  |  |

Anexez declaraţiei, CV-urile personalului de conducere precum şi ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate, referitoare la experienţa anterioară, capacităţile tehnice şi personalul angajat şi cel de conducere sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ........... (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră tehnică şi profesională oferită .............................................. ....................................(denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici).

Data completării,					Terţ susţinător,

(semnătură autorizată)

# Anexa nr. 24 – Formular de ofertă - servicii

..............................................

(denumirea/numele ofertant)

FORMULAR DE OFERTĂ

Către ....................................................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului ...... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus mentionată, să prestăm ...................... (denumirea serviciului) pentru suma de .................................. (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei) platibilă după recepţia serviciilor, la care se adaugă TVA în valoare de .............................................. (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile din anexă, în graficul de timp solicitat de autoritatea contractantă. (se va indica anexa la formular)

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ................................................................................... zile (durata în litere şi cifre)

respectiv până la data de ....................... (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.

5. Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare)

|_| depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”.

|_| nu depunem ofertă alternativă.

6. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă primită.

Data _____/_____/_____

...............................................................................,

(nume, prenume şi semnătură),

L.S.

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ....................................... (denumirea/numele operatorului economic)

# Anexa nr. 25 - Centralizator de preţuri servicii

..........................................................

(denumirea/numele ofertant)

CENTRALIZATOR DE PREŢURI

pentru servicii

Anexă la ofertă

| Nr. crt | Activitatea (gama/faza) | Cantitatea | Preţul unitar |  | Preţul total |  | Taxa pe valoarea adăugată |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lei | Euro | Lei (col 2x col 3) | Euro (col 2 x col 4) | Lei |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |

| TOTAL Lei: Euro: | ........ % asociaţi lei: ........ % subcontractanţi lei: |
| --- | --- |
|  | ........ % asociati euro: ........ % subcontractanti euro: |

.............................................

(semnătura autorizată)

L.S.

# Anexa nr. 29 – FORMULAR DE OFERTĂ LUCRĂRI

.........................................

(denumire/oferte ofertant)

OFERTĂ

Către ....................................................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului ............................................... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus mentionată, să executăm ............................................... (denumirea lucrării) pentru suma de ................., (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei) platibilă după recepţia lucrărilor, la care se adaugă TVA în valoare de ............ (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda).

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să începem lucrările cât mai curând posibil după primirea ordinului de începere şi să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuţie anexat, în ....................................................... (perioada în litere şi în cifre).

3. Ne angajăm să menţinem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de ........... zile, (durata în litere şi cifre) respectiv până la data de ................. şi ea va rămâne obligatorie pentru noi           (ziua/luna/anul) şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.

5. Precizăm că:(se bifează opţiunea corespunzătoare):

|_| depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”.

|_| nu depunem ofertă alternativă.

6. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice sau orice ofertă primită.

Data _____/_____/_____

...............................................................................,

(nume, prenume şi semnătură),

L.S.

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ...................................................... (denumirea/numele operatorului economic)

Anexa nr. 29 A- ANEXĂ LA FORMULARUL DE OFERTĂ LUCRĂRI

.....................................................

(denumirea/numele ofertant)

ANEXĂ LA OFERTA DE LUCRĂRI

| 1 | Valoarea maximă a lucrărilor executate de subcontractant (% din preţul total ofertat) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Garanţia de bună execuţie va fi constituită sub forma........................ în cuantum de: |  |
| 3 | Perioada de garanţie de bună execuţie (luni calendaristice) |  |
| 4 | Perioada de mobilizare (numărul de zile calendaristice de la data primirii ordinului de începere a lucrărilor până la data începerii execuţiei) |  |
| 5 | Termenul pentru emiterea ordinului de începere a lucrărilor (numărul de zile calendaristice de la data semnării contractului) |  |
| 6 | Penalizări pentru întârzieri la termene intermediare şi la termenul final de execuţie (% din valoarea care trebuia să fie realizată) |  |
| 7 | Limita maximă a penalizărilor (% din preţul total ofertat) |  |
| 8 | Limita minimă a asigurărilor (% din preţul total ofertat) |  |
| 9 | Perioada medie de remediere a defectelor (zile calendaristice) |  |
| 10 | Limita maximă a reţinerilor din situaţiile de plată lunare (garanţii, avansuri ) |  |

.....................................................

(semnătura autorizată)

L.S.

# Anexa nr. 31- LISTA PRIVIND CONSUMURILE CU TRANSPORTURILE )

LISTA

privind consumurile cu transporturile

| Nr crt | Tipul de transport | Elementele rezultate din analiza lucrărilor ce urmează sa fie executate ___________________________________________________ Tone km ore de transportate parcurşi funcţionare |  |  | Tariful unitar lei/t x km | Valoarea (exclusiv T.V.A.) lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. 2. 3. | Transport auto(total), din care, pe categorii: 1.1. ……………. 1.2. ……………... Transport pe cale ferată(total), din care, pe categorii: 2.1. ……………. 2.2. ……………... Alte transporturi (total) |  |  |  |  |  |
| TOTAL t |  |  |  |  | lei ……………. _____________ euro ………… |  |

Operator economic ,

(semnătura autorizată )

# Anexa nr. 32 – LISTĂ PRIVIND CONSUMURILE CU MÂNA DE LUCRU

LISTĂ

privind consumurile cu mâna de lucru

| Nr. crt. | Denumirea meseriei | Consumurile (om/ore) cu manopera directă | Tariful mediu - lei/oră- | Valoarea (exclusiv T.V.A.) lei (col.2 x col.3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. 2. 3. … | ………………... ………………... ………………... ………………… | …………. …………. …………. …………. | ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. | ……………. ……………. ……………. ……………. |

Operator economic,

………… ……………………….

(semnătura autorizată )

# Anexa nr. 40 – LISTA PRIVIND CONSUMURILE DE ORE DE FUNCŢIONARE A UTILAJELOR

LISTA

privind consumurile de ore de funcţionare a utilajelor de construcţii 1)

| Nr. crt. | Denumirea utilajului de construcţii | Consumurile - ore de funcţionare - | Tariful orar - lei/oră de funcţionare- | Valoarea (exclusiv T.V.A.) lei (col.2 x col.3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. 2. 3. … | ………………... ………………... ………………... ………………… | …………………. …………………. …………………. …………………. | …………………… …………………… …………………… …………………… | ……………. ……………. ……………. ……………. |
| TOTAL U …………… |  |  |  | lei ……………. ______________ euro ………… |

Operator economic,

………… ……………….

(semnatura autorizata )

Notă: Lista se întocmeşte pentru consumurile de ore functionare a utilajelor necesare pentru îndeplinirea întregului contract de lucrări grupate pe categorii de lucrări.

# Anexa nr. 41 – LISTA PRIVIND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

LISTA

privind consumurile de resurse materiale

Obiectul __________________

Categoria de lucrări _________

| Nr. crt. | Denumirea resursei materiale | U.M. | Consumurile cuprinse în oferta | Preţul unitar (exclusiv T.V.A.) | Valoarea (exclusive T.V.A.) | Greutatea (tone) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. 2. 3. … | ……………….. ……………….. ……………….. Resurse nenominalizate (cel mult 20% din valoarea totala a resurselor materiale) | …. …. …. _ | …………. …………. …………. _ | …………… …………… …………… _ | …………….. ……………. ……………. | ……….. ……….. ……….. |
| TOTAL M |  |  |  | lei |  |  |
|  |  |  |  | euro |  |  |

Operator economic,										…………………………

(semnătura autorizată )

Notă: Lista se întocmeşte pentru consumurile de resurse materiale necesare pentru îndeplinirea întregului contract de lucrări, grupate pe categorii de lucrări

# Anexa nr. 44 –  ACORD DE ASOCIERE

ACORD DE ASOCIERE

în vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică

Prezentul acord de asociere are ca temei legal art. 44, alin. 1 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin legea nr.337/2006.

- Părţile acordului :

_______________________, reprezentată prin................................, în calitate de..............

(denumire operator economic, sediu, telefon)

şi

________________________ reprezentată prin..............................., în calitate de..............

(denumire operator economic, sediu, telefon)

2. Obiectul acordului:

2.1 Asociaţii au convenit să desfăşoare în comun următoarele activităţi:

a) participarea la procedura de achiziţie publică organizată de ................................... ................................(denumire autoritate contractantă) pentru atribuirea contractului /acordului cadru ...........................................................(obiectul contractului/acordului-cadru)

b) derularea în comun a contractului de achiziţie publică în cazul desemnării ofertei comune ca fiind câştigătoare.

2.2 Alte activitaţi ce se vor realiza în comun:

1. ___________________________________

2. ___________________________________

… ___________________________________

2.3 Contribuţia financiară/tehnică/profesională a fiecarei părţi la îndeplinirea contractului de achiziţie publică este:

1._______ % S.C. ___________________________

2._______ % S.C. ___________________________

2.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activităţile comune desfăşurate de asociaţi se va efectua proporţional cu cota de participare a fiecărui asociat, respectiv:

1._______ % S.C. ___________________________

2._______ % S.C. ___________________________

3. Durata asocierii

3.1 Durata asocierii constituite în baza prezentului acord este egală cu perioada derulării procedurii de atribuire şi se prelungeşte corespunzător cu perioada de îndeplinire a contractului ( în cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie).

4. Condiţiile de administrare şi conducere a asociaţiei:

4.1 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru întocmirea ofertei comune, semnarea şi depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord.

4.2 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru semnarea contractului de achiziţie publică în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord, în cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie).

5. Încetarea acordului de asociere

5.1 Asocierea îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze:

- expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul;

- neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a activităţilor prevăzute la art. 2 din acord;

- alte cauze prevăzute de lege.

6 Comunicări

6.1 Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă la adresa/adresele ......................................................., prevăzute la art..........

6.2 De comun acord, asociaţii pot stabili şi alte modalităţi de comunicare.

7 Litigii

7.1 Litigiile intervenite între părţi se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare vor fi soluţionate de către instanţa de judecată competentă.

8. Alte clauze:____________________________________________

Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de.....exemplare, câte unul pentru fiecare parte, astăzi............................(data semnării lui)

Liderul asociatiei:

______________________

(denumire autoritate contractanta)

ASOCIAT 1,

___________________

ASOCIAT 2,

___________________

Notă!: Prezentul acord de asociere constituie un model orientativ şi se va completa în funcţie de cerinţele specifice ale obiectului contractului/contractelor.

# Anexa nr. 45 – Scrisoare de înaintare

| OPERATORUL ECONOMIC ___________________ (denumire / sediu ) | Înregistrat la sediul autorităţii contractante nr._________data___________ora_____ |
| --- | --- |

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către ________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Ca urmare a anunţului/invitaţiei de participare nr. ______ din ______________, privind aplicarea procedurii de ____________________(denumire procedură) pentru atribuirea contractului _________________________________________(denumirea contractului de achiziţie publică),

noi ________________________________________ (denumirea/numele operatorului economic) vă transmitem alăturat următoarele:

1. Documentul ______________________(tipul, seria/numărul, emitentul) privind garanţia pentru participare, în cuantumul şi în forma stabilită de dumneavoastră prin documentaţia de atribuire;

2. Pachetul/plicul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un număr de ________ copii:

a) oferta;

b) documentele care însoţesc oferta.

c) mostre, schiţe după caz.

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele.

Data completării ___________					Cu stimă,

Operator economic,

...................................						 (semnătura autorizată )

# Anexa nr. 52 – SOLICITĂRE DE CLARIFICĂRI către Autoritatea contractantă

SOLICITĂRI DE CLARIFICĂRI

Către,

_________________________________

(denumire autoritate contractanta)

Referitor la procedura de ____________________ (tip procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică/încheierea acordului-cadru ___________________ cod CPV ________________, vă adresăm următoarea solicitare de clarificări cu privire la:

……………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

Faţă de cele de mai sus, vă rugăm sa ne prezentaţi punctul dumneavoastră de vedere cu privire la aspectele menţionate mai sus.

Cu considerate,

S.C.____________________

___________________________

(adresa)

………………………………………

(semnatura autorizată)

# Anexa nr.58 – Declaraţie iniţială privind îndeplinirea cerinţelor de calificare

Operator Economic

..........................

(denumirea)

DECLARAŢIE*

Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea operatorului economic), în calitate de:

- ofertant unic (cu ofertă individuală)

- ofertant asociat (cu ofertă comună)

la procedura de ................. (se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect ....................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrării), codul CPV .............organizată de ............ (denumirea autorităţii contractante), la data de................ zi/luna/an),

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că îndeplinesc criteriile de calificare astfel cum au fost solicitate în documentaţia de atribuire, după cum urmează :

- Situaţia personală

- Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale

- Situaţia economico-financiară

- Capacitatea tehnică şi/sau profesională

- Standarde de asigurare a calităţii

- Standarde de protecţie a mediului.

(se bifează după caz)

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate în prezenta declaraţie precum şi Anexa acesteia sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare potrivit prevederilor legale.

Data completării						Operator economic,

...................................

(semnătură autorizată)

*NOTĂ: nu este aplicabilă în cazul etapei de selecţie/preselecţie a candidaţilor participanţi la procedura de licitaţie restrânsă, dialog competitiv sau negociere.

ANEXA 1

Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea operatorului economic), în susţinerea DECLARAŢIEI menţionez succinct modul concret de îndeplinire a documentelor* aşa cum au fost solicitate în documentaţia de atribuire de către autoritatea contractantă:

A Situaţia personală:

•....................................

•………………………

•………………………

•……………………….

•………………………

B Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale:

•....................................

•………………………

•………………………

•……………………….

•………………………

C Situaţia economico-financiară:

•....................................

•………………………

•………………………

•……………………….

•………………………….

D Capacitatea tehnică şi/sau profesională:

•....................................

•………………………

•………………………

•……………………….

•………………………….

E Standarde de asigurare a calităţii:

•....................................

•………………………

•………………………

•……………………….

•………………………….

F Standarde de protecţie a mediului:

•....................................

•………………………

•………………………

•……………………….

•………………………….

*NOTĂ: dacă au fost solicitate se completează inclusiv cu diverse valori, cantităţi sau alte asemenea.

Înţeleg că în cazul în care primesc din partea autorităţii contractante o solicitare de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probează/confirmă îndeplinirea cerinţelor de calificare prezentate mai sus, mă oblig să le prezint în termenul stabilit.

Data completării 						Operator economic,

...................................

(semnătură autorizată)

Anexa nr.1- Model CURRICULUM VITAE

CURRICULUM VITAE

FUNCTIA PROPUSĂ ÎN PROIECT:

- Nume de familie:

- Prenume:

- Data nasterii:

- Nationalitate:

- Stare civilă:

- Studii:

| Institutia (data de la – până la) | Grade sau Diplome obtinute: |
| --- | --- |

Limbi străine: indicati competenta pe o scară de la 1 la 5 (1=excelent, 5=satisfăcător)

| Limba | Citit | Vorbit | Scris |
| --- | --- | --- | --- |

Membru în asociatii profesionale:

Alte aptitudini:

Functia actuală:

Experienta în firmă :

Calificări cheie: (relevante pentru proiect)

Experienta specifică în regiune:

| Tara | Data: (de la – până la) |
| --- | --- |

- Experienta profesională: (se vor mentiona si proiectele elaborate, implementate, monitorizate, expertizate sau evaluate în coloana ”Descriere”)

| Data (de la – până la) | Loc | Compania | Funcția | Descriere |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Alte informatii relevante: (de exemplu: publicatii, participare la seminarii)

Intocmit:  					Autorizat de ofertant:

Semnatura/Data	 				Semnatura/Data

Anexa nr. 2 - Declaratie

CERTIFICAT

de participare la licitaţie cu ofertă independentă

I. Subsemnatul/Subsemnaţii, ..................., reprezentant/reprezentanţi legali al/ai ................., întreprindere/asociere care va participa la procedura de achiziţie publică organizată de ..........., în calitate de autoritate contractantă, cu nr. ............ din data de .................,

certific/certificăm prin prezenta că informaţiile conţinute sunt adevărate şi complete din toate punctele de vedere.

II. Certific/Certificăm prin prezenta, în numele ........................, următoarele:

1. am citit şi am înţeles conţinutul prezentului certificat;

2. consimt/consimţim descalificarea noastră de la procedura de achiziţie publică în condiţiile în care cele declarate se dovedesc a fi neadevărate şi/sau incomplete în orice privinţă;

3. fiecare semnătură prezentă pe acest document reprezintă persoana desemnată să înainteze oferta de participare, inclusiv în privinţa termenilor conţinuţi de ofertă;

4. în sensul prezentului certificat, prin concurent se înţelege oricare persoană fizică sau juridică, alta decât ofertantul în numele căruia formulăm prezentul certificat, care ofertează în cadrul aceleiaşi proceduri de achiziţie publică sau ar putea oferta, întrunind condiţiile de participare;

5. oferta prezentată a fost concepută şi formulată în mod independent faţă de oricare concurent, fără a exista consultări, comunicări, înţelegeri sau aranjamente cu aceştia;

6. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte preţurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenţia de a oferta sau nu la respectiva procedură sau intenţia de a include în respectiva ofertă elemente care, prin natura lor, nu au legătură cu obiectul respectivei proceduri;

7. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte calitatea, cantitatea, specificaţii particulare ale produselor sau serviciilor oferite;

8. detaliile prezentate în ofertă nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent înainte de momentul oficial al deschiderii publice, anunţată de contractor.

III. Sub rezerva sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare, declar/declarăm că cele consemnate în prezentul certificat sunt adevărate şi întrutotul conforme cu realitatea.

Ofertant, 								Data

........................

Reprezentant/Reprezentanţi legali

(semnături)

Anexa nr. 5  – Garanţia de bună execuţie

A se transmite pe hârtie cu antetul instituţiei financiare care furnizează garanţia

SCRISOARE DE GARANŢIE PENTRU BUNA EXECUŢIE

Către: Primăria comunei ___________________

Str. __________________________

________________ , cod poştal __________________ ,judeţul Hunedoara

ROMÂNIA

Subiect: Garanţie nr. ___________________________

Garanţie financiară pentru buna execuţie a contractului de achiziţie publică nr. (numărul

contractului) …………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Cu privire la contractul de achiziţie publică sus-meţionat, încheiat între (denumirea prestatorului), în calitate de prestator, şi Primăria comunei _______________  , în calitate de achizitor, noi, subsemnaţii (denumirea instituţiei financiare), având sediul înregistrat la (adresa sediului social al instituţiei financiare), ne obligăm prin prezenta în mod necondiţionat şi irevocabil faţă de achizitor să plătim orice sumă cerută de acesta, până la concurenţa sumei de (cuantumul garanţiei de bună execuţie), reprezentând 8% din preţul contractului respectiv, exclusiv TVA.

Plata va fi efectuată în lei , în contul specificat de către Autoritatea contractantă, fără obiecţiuni de orice fel, la prima sa cerere scrisă (transmisă prin poştă cu confirmare de primire), însoţită de o declaraţie cu privire la neîndeplinirea obligaţiilor ce revin prestatorului, aşa cum sunt acestea prevăzute în contractul menţionat mai sus.

Plata se va face în termenul menţionat în cerere, fără nici o altă formalitate suplimentară din partea achizitorului sau a prestatorului.

Prezenta garanţie este valabilă până la data de …………………... În cazul în care părţile contractante sunt de acord să prelungească perioada de valabilitate a acestei garanţii sau să modifice unele prevederi contractuale care au impact asupra angajamentului asumat de noi prin această garanţie, se va obţine acordul nostru în prealabil, în caz contrar prezenta garanţie încetându-şi valabilitatea la termenul specificat.

Legea aplicabilă acestei garanţii este (legea statului a cărui naţionalitate o are instituţia financiară). Orice

- dispută legată de prezenta garanţie va fi deferită instanţelor competente material din România.

Nume: _______________________ Funcţie: _______________________

- Semnătura 3: _________________ Data: _________________________

- 3 Numele şi funcţia persoanei/persoanelor care semnează în numele instituţiei financiare trebuie indicate în clar.

Anexa nr.6 - Imputernicire pentru reprezentarea ofertantului la sedinta de deschidere

IMPUTERNICIRE PENTRU REPREZENTAREA OFERTANTULUI LA SEDINTA DE DESCHIDERE

Subscrisa............................................................ cu sediul in .................................

Inmatriculata la ORC sub nr.............CIF..............................,reprezentata legal prin .......................................... in calitate de ............................... imputernicim prin prezenta pe

............................. Domnul/Doamna ..................................(numele), posesor al actului de identitate............(tipul actului) seria ............ nr. ..................., emis de .....................(emitent) la data de ........................................,  cod numeric personal......................................................... specimen de semnatura...........................................................sa ne reprezinte la procedura ................................................................................................................. in scopul atribuirii contractului pentru:

.......................................................................................................................................................

In indeplinirea mandatului sau imputernicitul va avea urmatoarele drepturi si obligatii:

-Sa semneze toate actele si documentele care emana de la subscrisa in legatura cu participarea la procedura

-Sa participe in numele subscrisei la procedura si sa semneze toate documentele rezultate pe parcursul si/sau in urma desfasurarii procedurii

-Sa raspunda la solicitarile de clarificare formulate de comisia de evaluare in timpul desfasurarii procedurii

-Sa depuna in numele subscrisei contestatiile cu privire la procedura

Prin prezenta imputernicitul nostru este pe deplin autorizat sa angajeze raspunderea subscrisei cu privire la toate actele si faptele ce decurg din participarea la procedura.

Nota ; Imputernicirea va fi insotita de o copie a actului de identitate al persoanei imputernicite

Data completării..................................

Ofertant,

................................

(Semnătura autorizata)

Anexa nr. 4 – Declaraţie privind încadrarea în categoria Întreprinderilor Mici şi Mijlocii

A se transmite pe hârtie cu antetul entităţii legale care depune oferta

<Data>

<Denumirea şi adresa Autorităţii contractante>

Referinţa dvs: <Nr. anunţ participare şi titlul proiectului >

Stimată doamnă / Stimate domn,

04.01 DECLARAŢIE

privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii

I. Date de identificare a întreprinderii

a. Denumirea întreprinderii:

b. Adresa sediului social:

c. Cod unic de înregistrare:

d. Numele şi funcţia persoanei autorizate (preşedintele consiliului de administraţie, director general

sau echivalent):

II. Tipul întreprinderii

Indicaţi, după caz, tipul întreprinderii:

 Întreprindere autonomă – în acest caz , datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situaţia economicofinanciară a întreprinderii solicitante. Se va completa doar Declaraţia, fără Anexă.

 Întreprindere parteneră – se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform Anexei, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la Declaraţie.

 Întreprindere legată – se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform

Anexei, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la Declaraţie.

- III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii 8

| - Exerciţiul financiar de referinţă 9 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Numărul mediu anual de - salariaţi | Cifra de afaceri anuală netă - (mii lei / mii euro) | Active totale (mii lei / mii - euro) |

IMPORTANT: Precizaţi dacă, faţă de exerciţiul financiar anterior, datele financiare au înregistrat modificări care determină încadrarea întreprinderii într-o altă categorie (respectiv micro-întreprindere, întreprindere mică, mijlocie sau mare).

8 Datele sunt calculate în conformitate cu prevederile art.6 din Legea nr.346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor

mici şi mijlocii, publicată în Monitorul Oficial nr.681/2004

9 Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în ultimul

exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi. În cazul întreprinderilor nou

înfiinţate datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale se determină şi se

- declară pe propria răspundere

 NU

 DA (în acest caz, se va completa şi se va ataşa o declaraţie referitoare la exerciţiul financiar anterior)

Declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie şi din anexe sunt conforme cu realitatea.

Semnătura _________________________________________________________________

- (numele şi funcţia semnatarului, autorizat să reprezinte întreprinderea)

04.02 ANEXĂ

CALCULUL

pentru întreprinderile partenere sau legate

Secţiunile care trebuie incluse, după caz:

- secţiunea A (precum şi orice fişe adiţionale), dacă întreprinderea solicitantă are cel puţin o întreprindere

parteneră;

- secţiunea B (precum şi orice fişe adiţionale), dacă întreprinderea solicitantă este legată cu cel puţin o

întreprindere

- Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate

| - Perioada de referinţă |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Numărul mediu - anual de salariaţi | - Cifra de afaceri anuală netă (mii lei / mii euro) | Active totale (mii - lei / mii euro) |
| 1. Datele10 întreprinderii solicitante sau din situaţiile financiare anuale consolidate (se vor introduce datele din - tabelul B1 din secţiunea B11 |  |  |  |
| 2. Datele cumulate12 în mod proporţional ale tuturor întreprinderilor partenere, dacă este cazul (se vor introduce - datele din secţiunea A) |  |  |  |
| 3. Datele cumulate ale tuturor întreprinderilor legate13 (dacă există) dacă nu au fost deja incluse prin consolidare la pct. 1 din acest tabel (se vor introduce datele din tabelul B2 - din secţiunea B). |  |  |  |
| - TOTAL |  |  |  |

- FIŞA DE PARTENERIAT

10 Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi. În cazul întreprinderilor nou înfiinţate datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale se determină şi se declară pe propria răspundere

11 Datele întreprinderii, inclusiv numărul mediu anual de salariaţi, sunt determinate pe baza situaţiilor financiare

anuale şi a datelor întreprinderii sau, atunci când este cazul, pe baza situaţiilor financiare anuale consolidate ale

întreprinderii ori a situaţiilor financiare anuale consolidate în care întreprinderea este inclusă. Datele incluse în

secţiunea "Total" din tabel trebuie introduse în tabelul "Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii" din

Declaraţie.

12 Idem Nota 16

- 13 Idem Nota 16

I. Date de identificare a întreprinderii

1. Denumirea întreprinderii:

2. Adresa sediului social:

3. Cod unic de înregistrare:

4. Numele şi funcţia persoanei autorizate (preşedintele consiliului de administraţie, director general sau

echivalent):

- II. Date referitoare la întreprinderea legată

| - Exerciţiul financiar de referinţă |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Numărul mediu - anual de salariaţi | Cifra de afaceri anuală - netă (mii lei / mii euro) | Active totale (mii - lei / mii euro) |
| - .Total |  |  |  |

NOTĂ: Aceste date rezultă din conturile sau alte date ale întreprinderii partenere, consolidate, dacă există. La

acestea se adaugă într-un procent de 100% datele întreprinderilor care sunt legate de această întreprindere parteneră, dacă datele din conturile consolidate ale întreprinderilor legate au fost deja incluse prin consolidare în conturile întreprinderii partenere. Dacă este necesar, se va adăuga "fişa întreprinderii legate" pentru întreprinderile care nu au fost încă incluse prin consolidare.

III. Calculul proporţional

(a) Indicaţi exact proporţia deţinută15 de întreprinderea solicitantă (sau de întreprinderea legată prin intermediul

căreia se stabileşte legătura de parteneriat), în întreprinderea parteneră la care se referă această fişă:

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________

Indicaţi, de asemenea, proporţia deţinută de întreprinderea parteneră, la care se referă această fişă, din capitalul

social al întreprinderii solicitante (sau în întreprinderea legată):

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________

(b) Introduceţi în tabelul de mai jos rezultatul calculului proporţional obţinut prin aplicarea celui mai mare dintre

procentele la care se face referire la lit. a) la datele introduse în tabelul de la pct. 1.

- Tabelul de parteneriat - A.2

| - Procent | Numărul mediu anual - de salariaţi | Cifra de afaceri anuală netă (mii lei / - mii euro) | Active totale16 (mii lei - / mii euro) |
| --- | --- | --- | --- |
| Valoare rezultată în urma aplicării celui mai mare procent la datele - introduse în tabelul de la pct.1 |  |  |  |

14 În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin

cumularea datelor de la întreprinderile legate

15 Procent din capitalul social sau din drepturile de vot deţinute, oricare dintre aceste procente este mai mare. La acesta trebuie

cumulată proporţia deţinută de fiecare întreprindere legată în aceeaşi întreprindere parteneră

- 16 Active totale reprezintă active imobilizate + active circulante + cheltuieli în avans

Aceste date se vor introduce în tabelul A.1.

Secţiunea A

Întreprinderi partenere

Pentru fiecare întreprindere pentru care a fost completată "fişa de parteneriat" [câte o fişă pentru fiecare

întreprindere parteneră a întreprinderii solicitante şi pentru orice întreprindere parteneră a oricărei întreprinderi

legate, ale cărei date nu au fost încă incluse în situaţiile financiare anuale consolidate ale acelei întreprinderi

legate], datele din această fişă de parteneriat trebuie să fie introduse în tabelul de mai jos.

- Date de identificare şi date financiare preliminare

- Tabelul A.1.

| - Întreprinderea parteneră – date de identificare |  |  |  | Numărul mediu anual de - salariaţi | Cifra de afaceri anuală netă (mii lei / mii - euro) | Active totale (mii lei / mii - euro) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numele sau denumirea - întreprinderii | Adresa sediului - social | Cod unic de - înregistrare | Numele şi prenumele preşedintelui consiliului de administraţie, director - general sau echivalent |  |  |  |
| - 1. |  |  |  |  |  |  |
| - 2. |  |  |  |  |  |  |
| - 3. |  |  |  |  |  |  |
| - 4. |  |  |  |  |  |  |
| - … |  |  |  |  |  |  |
| - TOTAL |  |  |  |  |  |  |

NOTĂ: Aceste date sunt rezultatul unui calcul proporţional efectuat pe baza "fişei de parteneriat", pentru fiecare

întreprindere cu care întreprinderea solicitantă este direct sau indirect parteneră. Datele introduse în secţiunea

"Total" vor fi introduse la pct. 2 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate" (referitor la întreprinderile partenere). Aceste date rezultă din situaţiile financiare anuale consolidate şi din alte date ale întreprinderii partenere, dacă există, la care se adaugă în proporţie de 100% datele întreprinderilor care sunt legate cu această întreprindere parteneră, în cazul în care acestea nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate ale întreprinderii partenere. Dacă este necesar, adăugaţi "fişe privind legătura dintre întreprinderi" pentru întreprinderile care nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate.

Secţiunea B

Întreprinderi legate

- Determinarea situaţiei aplicabile întreprinderii care solicită încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii:

 Cazul 1 – Întreprinderea solicitantă ţine situaţii financiare anuale consolidate sau este inclusă în situaţiile

financiare anuale consolidate ale unei alte întreprinderi (tabelul B1)

 Cazul 2 – Întreprinderea solicitantă sau una ori mai multe întreprinderi legate nu întocmeşte/întocmesc ori nu este/ nu sunt inclusă/incluse în situaţiile financiare anuale consolidate (tabelul B2)

NOTĂ: Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă derivă din situaţiile financiare anuale şi din alte

date ale acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporţional datele oricărei eventuale

întreprinderi partenere a acelei întreprinderi legate, situată imediat în aval sau în amonte, dacă nu a fost deja inclusă prin consolidare.

- Metode de calcul pentru fiecare caz

Cazul 1 – Situaţiile financiare anuale consolidate reprezintă baza de calcul. Se va completa tabelul B.1 de mai jos

- Tabelul B.1

|  | Numărul mediu anual - de salariaţi 17 | - Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii euro) | Active totale (mii lei / - mii euro) |
| --- | --- | --- | --- |
| - TOTAL |  |  |  |

Datele introduse în secţiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 1 din tabelul "Calculul

- pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate".

| - Identificarea întreprinderilor incluse prin consolidare |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Întreprinderea legată (denumire, date de - identificare) | - Adresa sediului social | Cod unic de - înregistrare | Numele şi prenumele preşedintelui consiliului de administraţie, director general sau - echivalent |
| - A. |  |  |  |
| - B. |  |  |  |
| - C. |  |  |  |
| - … |  |  |  |

NOTĂ: Întreprinderile partenere ale unei întreprinderi legate, care nu au fost încă incluse în situaţiile financiare

anuale consolidate, sunt considerate partenere directe ale întreprinderii solicitante. Datele aferente acestora şi o "fişă de parteneriat" trebuie adăugate la secţiunea A.

Cazul 2 – Pentru fiecare întreprindere legată (inclusiv prin intermediul altor întreprinderi legate), se va completa o "fişă privind legătura dintre întreprinderi" şi se vor adăuga datele din situaţiile financiare anuale ale tuturor întreprinderilor legate, prin completarea tabelului B2 de mai jos.

- Tabelul B.218.

| Întreprinderea - numărul | Numărul mediu anual - de salariaţi | Cifra de afaceri anuală netă (mii lei / - mii euro) | Active totale (mii lei / - mii euro) |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. |  |  |  |
| - 2. |  |  |  |
| - 3. |  |  |  |

NOTĂ: Datele rezultate în secţiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 3 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate" (privind întreprinderile legate).

17 În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.

18 Ataşaţi câte o "fişă privind legătura dintre întreprinderi" pentru fiecare întreprindere, conform modelului

FIŞA

privind legătura dintre întreprinderi nr. din tabelul B.2, secţiunea B

(numai pentru întreprinderile legate care nu sunt incluse în situaţiile financiare anuale consolidate)

I. Date de identificare a întreprinderii

1. Denumirea întreprinderii:

2. Adresa sediului social:

3. Cod unic de înregistrare:

4. Numele şi funcţia persoanei autorizate (preşedintele consiliului de administraţie, director general sau

echivalent):

II. Date referitoare la întreprindere

| - Perioada de referinţă |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Numărul mediu - anual de salariaţi19 | Cifra de afaceri anuală - netă (mii lei / mii euro) | Active totale (mii - lei / mii euro) |
| - Total |  |  |  |

Datele trebuie introduse în tabelul B2 din secţiunea B.

NOTĂ: Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă sunt extrase din situaţiile financiare anuale şi din alte date aferente acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporţional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere ale întreprinderii legate, situată imediat în aval sau în amonte de aceasta, dacă nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate. Acest tip de întreprinderi partenere sunt considerate ca fiind întreprinderi direct partenere cu întreprinderea solicitantă. Datele aferente acestora şi "fişa de parteneriat" trebuie introduse în secţiunea A.

19 În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate

Anexa nr.V.4.1 - Recomandare

BENEFICIARUL

(denumirea)

RECOMANDARE

In legatura cu participarea S.C......................................................cu sediul in ...................... Str. ..................................Nr.............,la achizitia publica de lucrari/servicii/produse  avand ca obiect ……………………………………………………………………………………………………………...................…,ca urmare a colaborarii si derularii unor contracte in domeniul ………………………………………. , suntem in masura de a face cunoscute urmatoarele:

Numita societate a derulat cu firma  mai sus mentionata urmatoarele lucrari/servicii/produse:

| Denumirea | Contract nr./data | Data inceperii | Data terminarii | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Apreciem calificativul  prestatiei , din punct de vedere al calitatii, ca fiind:

| FOARTE BUN | BUN | SATISFACATOR | NESATISFACATOR |
| --- | --- | --- | --- |

Alte precizari .........................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Prezentul document are caracter de recomandare si este eliberat pe baza datelor inregistrate in cadrul unitatii noastre.

CONDUCATORUL BENEFICIARULUI,

(PRESEDINTE, DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR)

##### Semnatura

.....................................................

(Numele si prenumele in clar

a persoanei care semneaza, stampila )

Anexa nr. V.4.3-Declaratie de disponibilitate

DECLARAŢIE DE DISPONIBILITATE

Subsemnatul/a _________________, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură a ofertantului _____________________, (denumira ofertantului) şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice că sunt angajat al ofertantului conform contract de muncă nr. _____________ din data _______________.

Sunt de acord sa particip în procedura de atribuire a contractului ________________________ (denumirea contractului) organizată de ___________________(denumirea autoritatii contractante).

Declar că sunt dispus si doresc să lucrez pe postul de ____________________, pentru care CV – ul meu a fost inclus în ofertă, în eventualitatea că oferta este câstigătoare, pe toată perioada până la finalizarea contractului.

Subsemnatul/a declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. Numele si prenumele

Semnătura

Data

Anexa nr. V.5 -Declaratie privind respectarea obligatiilor referitoare la conditiile de munca si de protectia muncii

OFERTANT

___________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

privind respectarea obligaţiilor referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţia muncii

Subsemnatul   reprezentant împuternicit al (denumirea ofertantului)  , cu sediul social in   ( adresa sediu social) , declar pe propria răspundere că, în conformitate cu prevederile art. 34 alin. (2) din O.U.G. 34/2006, la elaborarea ofertei am ţinut cont de obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţia muncii și voi respecta aceste condiții pe parcursul îndeplinirii contractului având ca obiect  (denumire contract)

Prezenta declaraţie este valabilă    zile (durata în litere şi cifre) , pana la data de ..........

Data completării:

Operator economic,

......................

(semnătură autorizată)

FORMULARUL F1

OBIECTIV   …………………..(denumirea)…………………

PROIECTANT……………… ..(denumirea)…………………

CENTRALIZATORUL
     cheltuielilor pe obiectiv

┌────┬─────────────┬─────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────┐ │ │ Nr. cap./ │ │Valoarea cheltuielilor/obiect,│ Din care C+M │ │Nr. │ subcap. │ Denumirea capitolelor de cheltuieli │ exclusiv TVA │ │ │crt.│deviz general│ ├───────────────┬──────────────┼───────────┬──────────────┤ │ │ │ │ Mii lei │ Mii euro*) │ Mii lei │ Mii euro*) │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┤ │ 1 │ 1.2 │Amenajarea terenului │ │ │ │ │ │ │ │1.1. ........................................│ │ │ │ │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ 2 │ 1.3 │Amenajări pentru protecţia mediului şi │ │ │ │ │ │ │ │aducerea la starea iniţială │ │ │ │ │ │ │ │2.1. ........................................│ │ │ │ │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ 3 │ 2 │Realizarea utilităţilor necesare obiectivului│ │ │ │ │ │ │ │3.1. ........................................│ │ │ │ │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ 4 │ 3.1 │Studii de teren │ │ │ │ │ │ │ │4.1. ........................................│ │ │ │ │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ 5 │ 3.3 │Proiectare (numai în cazul în care obiectivul│ │ │ │ │ │ │ │se realizează în sistemul "design & build") │ │ │ │ │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ 6 │ 4 │Investiţia de bază │ │ │ │ │ │ │ │6.1. Obiect 01 ..............................│ │ │ │ │ ├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ 7 │ 5.1 │Organizare de şantier │ │ │ │ │ │ │ │7.1 .........................................│ │ │ │ │ ├────┴─────────────┴─────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┤ │ TOTAL VALOARE (exclusiv TVA): │ ... mii lei │... mii euro*)│... mii lei│... mii euro*)│ ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┴──────────────┼───────────┴──────────────┤ │ Taxa pe valoarea adăugată │ ... mii lei │ ... mii lei │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────┤ │ TOTAL VALOARE (inclusiv TVA): │ ... mii lei │ ... mii lei │ └────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────┘

*) Cursul de referinţă = ........... lei/euro, din data de ................ .

Proiectant,
........................................
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0-2, având în vedere respectarea structurii aprobate pentru devizul general; în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât şi execuţia uneia sau mai multor lucrări de construcţii, responsabilitatea completării coloanelor 0-2 revine ofertantului.

FORMULARUL F2

OBIECTIV   …………………..(denumirea)…………………

PROIECTANT……………… ..(denumirea)…………………

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte

┌────┬─────────┬─────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┐ │ │Nr. cap./│ │ Valoarea, exclusiv TVA │ │Nr. │ subcap │ Cheltuieli pe categoria ├───────────┬──────────────┤ │crt.│ deviz │ de lucrări │ Mii lei │ Mii euro*) │ │ │pe obiect│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ ├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┤ │ 1 │ I │Lucrări de construcţii │ │ │ ├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┤ │ 2 │ 1 │Terasamente │ │ │ ├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┤ │ 3 │ 2 │Construcţii │ │ │ ├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┤ │ 4 │ 3 │Izolaţii │ │ │ ├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┤ │ 5 │ 4 │Instalaţii electrice │ │ │ ├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┤ │ 6 │ 5 │Instalaţii sanitare │ │ │ ├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┤ │ 7 │ 6 │Instalaţii de încălzire, ................│ │ │ ├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┤ │ 8 │ 7 │Instalaţii de alimentare cu gaze naturale│ │ │ ├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┤ │ 9 │ 8 │Instalaţii de comunicaţii │ │ │ ├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┤ │... │ ... │................. │ │ │ ├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┤ │ │ │Total I │ │ │ ├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┤ │... │ II │Montaj utilaje şi echipamente tehnologice│ │ │ ├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┤ │... │ ... │................. │ │ │ ├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┤ │ │ │Total II │ │ │ ├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┤ │... │ III │Procurare │ │ │ ├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┤ │... │ ... │Utilaje şi echipamente tehnologice │ │ │ ├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┤ │... │ ... │Utilaje şi echipamente de transport │ │ │ ├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┤ │... │ ... │Dotări │ │ │ ├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┤ │ │ │Total III │ │ │ ├────┴─────────┴─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┤ │ TOTAL VALOARE (exclusiv TVA): │... mii lei│... mii euro*)│ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┤ │ Taxa pe valoarea adăugată │... mii lei│ - │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┤ │ TOTAL VALOARE: │... mii lei│ - │ └────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┴──────────────┘

*) Cursul de referinţă = ................ lei/euro, din data de ........... .

Proiectant,
.............................
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0-2; în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât şi execuţia uneia sau mai multor lucrări de construcţii, responsabilitatea completării coloanelor 0-2 revine ofertantului.

FORMULARUL F3

OBIECTIV   …………………..(denumirea)…………………

PROIECTANT……………… ..(denumirea)…………………

LISTA
cu cantităţi de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul .....................

Categoria de lucrări ..................

- lei - ┌────┬────────────────────┬────┬─────────┬─────────────┬─────────┬────────┬────────┬─────────┬───────────┐ │ │ │ │ │Preţul unitar│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │a) materiale │ │ │ │ │ │ │Nr. │Capitolul de lucrări│U.M.│Cantitate│ b) manoperă │ M │ m │ U │ t │ Total │ │crt.│ │ │ │ c) utilaj │Materiale│Manoperă│ Utilaj │Transport│ (3 x 4) │ │ │ │ │ │d) transport │(3 x 4a) │(3 x 4b)│(3 x 4c)│(3 x 4d) │ │ │ │ │ │ │............ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ a)+b)+c)+d) │ │ │ │ │ │ ├────┴────────────────────┴────┴─────────┼─────────────┴─────────┴────────┴────────┴─────────┴───────────┤ │ SECŢIUNE TEHNICĂ │ SECŢIUNE FINANCIARĂ │ ├────┬────────────────────┬────┬─────────┼─────────────┬─────────┬────────┬────────┬─────────┬───────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ ├────┼────────────────────┼────┼─────────┼─────────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼───────────┤ │ 1 │Capitol de lucrare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1.1. Subcapitol │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1.2. Subcapitol │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │................ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────┼────┼─────────┼─────────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼───────────┤ │ 2 │Capitol de lucrare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2.1 Subcapitol │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2.2 Subcapitol │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │................ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────┼────┼─────────┼─────────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼───────────┤ │....│................ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┴────────────────────┴────┴─────────┴─────────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼───────────┤ │Cheltuieli directe │ M │ m │ U │ t │ T │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼───────────┤ │Alte cheltuieli directe: │ │ │ │ │ │ │- CAS │ │ │ │ │ │ │- şomaj │ │ │ │ │ │ │- fond de risc │ │ │ │ │ │ │- alte cheltuieli conform prevederilor │ │ │ │ │ │ │ legale, nominalizate: │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼───────────┤ │ TOTAL CHELTUIELI DIRECTE: │ M0 │ m0 │ U0 │ t0 │ T0 │ ├──────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴────────┴────────┴─────────┼───────────┤ │Cheltuieli indirecte = T0 x % │ I0 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │Profit = (T0 + I0) x % │ P0 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │ TOTAL GENERAL: │ V0 = │ │ │T0 +I0 + P0│ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘

Proiectant,
................................
(semnătură autorizată)

PRECIZĂRI:

Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0-3; în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât şi execuţia uneia sau mai multor lucrări de construcţii, responsabilitatea completării coloanelor 0-3 revine ofertantului.

1. Cheltuielile directe sunt constituite din următoarele:

M - cheltuieli aferente consumurilor de resurse materiale, în care se cuprinde valoarea materialelor calculată cu preţurile de la furnizori, fără TVA; în cazul materialelor care provin din import, valoarea acestora trebuie să includă şi orice taxe şi comisioane plătibile la frontieră (taxe vamale, comisioane vamale etc.);

m - cheltuieli aferente consumurilor cu mâna de lucru, în care se cuprinde valoarea manoperei muncitorilor direct productivi;

U - cheltuieli aferente consumurilor cu utilajele de construcţii, în care se cuprinde valoarea rezultată din totalul orelor de funcţionare a utilajelor respective şi din tariful mediu orar corespunzător funcţionării;

t - cheltuieli aferente consumurilor privind transporturile, în care se cuprind:

a) valoarea transporturilor auto, CF, navale ale materialelor, prefabricatelor, confecţiilor etc. de la producător sau furnizor la depozitul intermediar, precum şi de la depozitul intermediar la locul de punere în operă în raza de acţiune a mijloacelor de ridicat, inclusiv taxele aferente acestor transporturi;

b) valoarea transporturilor cu utilajele de construcţii de la baza de utilaje la punctul de lucru şi retur;

c) valoarea transporturilor tehnologice, în măsura în care acestea nu sunt cuprinse în articole distincte (transport de pământ, beton, mortar, moloz rezultat din demolări).

2. Beneficiarul are obligaţia de a include în lista cuprinzând cantităţile de lucrări, atât în secţiunea tehnică, cât şi în cea financiară, materialele şi furniturile pe care intenţionează să le pună la dispoziţie, în scopul preluării şi includerii acestora în preţurile unitare, precizând şi condiţiile de livrare.

Utilajele şi echipamentele tehnologice, puse la dispoziţie de către beneficiar, nu vor fi cuprinse în valoarea aferentă listelor de procurare a utilajelor şi echipamentelor.

3. Cheltuielile indirecte reprezintă, în principal, cheltuieli proprii ale executantului, necesare pentru executarea lucrărilor de investiţii/intervenţii.

4. Formularul F3 poate fi utilizat şi pentru stabilirea cantităţilor de lucrări pentru construcţii provizorii OS (organizare de şantier).

FORMULARUL F4

OBIECTIV PROIECTANT ................................... ....................................... (denumirea) (denumirea)

LISTA
cu cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice, inclusiv dotări

┌────┬──────────────────┬────┬─────────────┬──────────────┬─────────────┬───────────────────────────┐ │ │ │ │ │ Valoarea │ Furnizorul │ │ │Nr. │ Denumirea │U.M.│Pretul unitar│(exclusiv TVA)│ (denumire, │ Fişa tehnică ataşată │ │crt.│ │ │- lei/U.M. - │ - mii lei - │ adresă, │ │ │ │ │ │ │ (3 x 4) │telefon, fax)│ │ ├────┼──────────────────┼────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ ├────┼──────────────────┼────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤ │ 1 │Obiect 01 │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────┼────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤ │ │a) ...............│ │ │ │ │Fişa tehnică nr. ..........│ │ ├──────────────────┼────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤ │ │b) ...............│ │ │ │ │Fişa tehnică nr. ..........│ │ ├──────────────────┼────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤ │ │..................│ │ │ │ │Fişa tehnică nr. ..........│ ├────┼──────────────────┼────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤ │ 2 │Obiect 02 │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────┼────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤ │ │a) ...............│ │ │ │ │Fişa tehnică nr. ..........│ │ ├──────────────────┼────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤ │ │b) ...............│ │ │ │ │Fişa tehnică nr. ..........│ │ ├──────────────────┼────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤ │ │..................│ │ │ │ │Fişa tehnică nr. ..........│ ├────┼──────────────────┼────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤ │... │..................│ │ │ │ │Fişa tehnică nr. ..........│ ├────┴──────────────────┴────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┴───────────────────────────┘ │ │ Mii lei: │ │ │ TOTAL: ├─────────────┼──────────────┤ │ │ Euro*): │ │ └────────────────────────────┴─────────────┴──────────────┘

*) Cursul de referinţă = ....... lei/euro, din data de .................... .

Proiectant,
........................
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0-2 şi 6; în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât şi execuţia uneia sau mai multor lucrări de construcţii, responsabilitatea completării coloanelor 0-2 şi 6 revine ofertantului.

FORMULARUL F5

OBIECTIV PROIECTANT ................................ ................................ (denumirea) (denumirea)

FIŞA TEHNICĂ Nr. ........
(Se completează pentru fiecare utilaj, echipament
tehnologic, dotări etc.)

Utilajul, echipamentul tehnologic: ...................... (denumirea)

┌────┬───────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬──────────┐ │Nr. │ Specificaţii tehnice impuse │Corespondenţa propunerii tehnice│ │ │crt.│ prin Caietul de sarcini │cu specificaţiile tehnice impuse│Producător│ │ │ │ prin Caietul de sarcini │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┤ │ 1 │Parametrii tehnici şi funcţionali │ │ │ │ │.......................................................│ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┤ │ 2 │Specificaţii de performanţă şi condiţii privind │ │ │ │ │siguranţa în exploatare │ │ │ │ │.......................................................│ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┤ │ 3 │Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante│ │ │ │ │.......................................................│ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┤ │ 4 │Condiţii de garanţie şi postgaranţie │ │ │ │ │.......................................................│ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┤ │ 5 │Alte condiţii cu caracter tehnic │ │ │ │ │.......................................................│ │ │ └────┴───────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┴──────────┘

Proiectant,
..............................
(semnătură autorizată)

PRECIZARE:

Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 şi 1; în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât şi execuţia uneia sau mai multor lucrări de construcţii, responsabilitatea completării coloanelor 0 şi 1 revine ofertantului.

FORMULARUL F6

OBIECTIV   …………………..(denumirea)…………………

PROIECTANT……………… ..(denumirea)…………………

GRAFICUL GENERAL de realizare a investitiei publice

(atat pentru prestarea serviciilor cat si pentru executia lucrarilor)

┌────┬───────────────────────────────────────────┬─────────────────┬─────┬──────┐ │ │ │ Anul 1 │ ... │Anul n│ │ │ ├─────────────────┴─────┴──────┤ │Nr. │ Denumirea obiectului │ Luna │ │crt.│ ├─────┬─────┬─────┬─────┬──────┤ │ │ │ 1 │ 2 │ 3 │ ... │ n │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │ I │ Organizare de şantier │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │ 1 │ Obiect 01 │ │ │ │ │ │ │ │ Categoria de lucrări: │ │ │ │ │ │ │ │ ..........................................│ │ │ │ │ │ │ │ ..........................................│ │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │ 2 │ Obiect 02 │ │ │ │ │ │ │ │ Categoria de lucrări: │ │ │ │ │ │ │ │ ..........................................│ │ │ │ │ │ │ │ ..........................................│ │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │... │ Obiect ... │ │ │ │ │ │ │ │ Categoria de lucrări: │ │ │ │ │ │ │ │ ..........................................│ │ │ │ │ │ │ │ ..........................................│ │ │ │ │ │ └────┴───────────────────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘

Proiectant,
.................................
(semnătură autorizată)

Conform art. 29 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare

Autoritatea contractantă poate solicita copii după documentele care atestă forma de proprietate a dotărilor.

În cazul în care ofertantul intenţionează să beneficieze de susţinerea tehnică a unui terţ, acest formular va fi însoţit de angajamentul ferm al terţului, încheiat în formă autentică, prin care acesta se obligă să îi pună la dispoziţie utilajele necesare pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică.