CALENDARUL ESTIMATIV AL PROCEDURII

- PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI

- DE PROIECTARE SI EXECUTIE DE LUCRARI

| Nr. crt. | Paşi de urmat | Data previzionata |
| --- | --- | --- |
| 1 | Întocmirea documentaţiei de atribuire | 21.03 - 08.04.2011 |
| 2 | Transmiterea spre publicare a invitatiei de participare | 29.04.2011 |
| 3 | Verificarea invitatiei de participare de catre ANRMAP | 02.05 – 04.05.2011 |
| 4 | Publicarea si punerea la dispoziţie a documentaţiei de atribuire | 05.06 – 06.05.2011 |
| 5 | Vizita in teren | 09.05.2011, ora 10,00 |
| 6 | Primirea solicitarilor de clarificări privind documentaţia de atribuire | 10.05.2011, ora 14,00 |
| 7 | Data limita de transmitere a răspunsului la clarificări | 11.05.2011, ora 16,00 |
| 8 | Primire ofertelor - data limita | 18.05.2011; ora 10,00 |
| 9 | Deschiderea ofertelor si întocmirea Procesului Verbal | 18.05.2011; ora 11,00 |
| 10 | Sedinte de evaluare pentru examinarea si verificarea cerinţelor minime de calificare (documente de calificare), solicitarea clarificarilor precum si a completarilor la documentele de calificare, primirea raspunsurilor si stabilirea candidatilor calificati | 18.05 – 25.05.2011 |
| 11 | Sedinta de evaluare pentru verificarea ofertelor (tehnice si financiare) ale candidatilor calificati, stabilirea clarificărilor cu privire la oferte si primirea răspunsurilor, stabilire oferte inacceptabile, neconforme, admisibile si stabilire ofertei câştigătoare (dintre ofertele admisibile), intocmirea Fiselor individuale de evaluare de catre membrii comisiei, intocmirea Raportului procedurii si Trimiterea notificărilor privind rezultatul aplicării procedurii. | 25.05 – 01.06.2011 |
| 12 | Semnare contract | 08.06.2011 |
| 13 | Intocmire dosar de achiziţie publica | 09.06.2011 |

Responsabil achiziţii publice

Silvasan Petrina