## APROBAT,

## GUVERNATOR

Grigore BABOIANU

## DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE

PENTRU ACHIZIŢIA PUBLICĂ DE SERVICII DE PROIECTARE

PENTRU INVESTIŢIA :

SEMNALIZAREA ŞI DELIMITAREA REZERVAŢIEI

BIOSFEREI DELTA DUNĂRII

prin aplicarea procedurii de cerere de oferte

### Director executiv adjunct,

ing.Cornelia BENEA           ________________

Şef Serv. Juridic, Contencios Administrativ, Resurse umane

jurist  Radu VOICU   	________________

### Întocmit:

### Documentaţia de atribuire:

### tehn. Pavel IVANOV	__________________

### Caietul de sarcini:

### ing. Liliana IVANCENCO 	__________________

### ing. Nicolae BAHACIU	__________________

### tehn. Pavel IVANOV	__________________

-2011-

A.R.B.D.D. -  Ocroteşte natura  şi  păstrează tradiţiile! ®

Str. Portului 34A, O.P. 3, C.P. 32  	    Tel: +40 240 518 945   	  E-mail: arbdd@ddbra.ro

820243- TULCEA, ROMANIA       	   Fax: +40 240 518 975      	         http://www.ddbra.ro

FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI

I. a. Autoritatea contractantă

| Denumire: Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării |  |  |
| --- | --- | --- |
| Adresă: Str. Portului 34A O.P.3 C.P.32 |  |  |
| Localitate: Tulcea | Cod poştal: 820243 | Ţara: România |
| Persoana de contact: Pavel Ivanov În atenţia d-nei ing. Cornelia BENEA | Telefon: 0240 518945 |  |
| E-mail: binvestitii@ddbra.ro | Fax: 0240 518975 |  |
| Adresa/ele de internet (dacă este cazul): http://www.ddbra.ro |  |  |

I.b Principala activitate sau activităţi ale autorităţii contractante

| □ ministere ori alte autorităţi publice centrale inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local □ agenţii naţionale □ autorităţi locale □ alte institutii guvernate de legea publică □ instituţie europeană/organizaţie internaţională  altele Autoritate pentru administrarea ariei protejate, Rezervaţia Biosferei Delta Dunării | □ servicii publice centrale □ apărare □ ordine publică/siguranţă naţională  mediu □ afaceri economico-financiare □ sănătate □ construcţii şi amenajări teritoriale □ protecţie socială □ recreere, cultură şi religie □ educaţie □ activităţi relevante □ energie □ apă □ poştă □ transport □ altele (specificaţi) |
| --- | --- |
| Autoritatea contractantă achiziţionează în numele altor autorităţi contractante da □ nu  |  |

| Alte informaţii şi/sau clarificări pot fi obţinute: |  |
| --- | --- |
| E-mail: binvestitii@ddbra.ro Referent : Pavel IVANOV |  la adresa mai sus menţionată  altele: 0240518924, int. 205, interval orar 8.00-16.30; V 8.00-14.00 |
| Date limită de primire a solicitărilor de clarificări Data 23.05.2011/ora limită 14,00/adresa: Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării , Str. Portului 34A O.P.3 C.P.32 Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări: 26.05.2011 |  |

I c) CĂI DE ATAC

Eventulalele contestaţii se pot depune:

- fie la Consiliul Naţional de Soluţionarea Contestaţiilor

- fie la autoritatea contractantă şi apoi la instanţa competentă

| Denumire: Consiliul Naţional de Soluţionarea Contestaţiilor (C.N.S.C.) |  |
| --- | --- |
| Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 |  |
| Localitate: Bucureşti | Cod poştal: 010873 Ţara: România |
| E-mail: office@cnsc.ro | Telefon: +40213104641 |
| Adresă internet: http://www.cnsc.ro/ | Fax: +40213104642 |

| Denumirea instanţei competente: Curtea de Apel Constanţa, Secţia comercială, maritimă şi fluvială, contencios administrativ şi fiscal |  |
| --- | --- |
| Adresă: Str. Traian nr. 23 |  |
| Localitate: Constanţa | Cod poştal: 900743 Ţara: România |
| E-mail: | Telefon: 0240 551.356 |
| Adresă internet: | Fax: 0240 551.356 |

I.d.Sursa de finanţare:

| Contractul de proiectare va fi finanţat de la bugetul de stat. | După caz, proiect/program finanţat din fonduri comunitare da □ nu  |
| --- | --- |

II.OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere

| II.1.1) Denumire contract: Servicii de proiectare pentru întocmirea Studiu de fezabilitate şi studii conexe (topo, geo), Evaluarea investiţiei (Devizul General), Documentaţia de avizare CTE-MMP, Documentaţii pentru obţinerea Certificatului de Urbanism şi avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism pentru investiţia: „Semnalizarea şi delimitarea Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării” |  |  |
| --- | --- | --- |
| II. 1.2) Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare |  |  |
| (a) Lucrări □ | (b) Produse □ | (c) Servicii  |
| Execuţie □ Proiectare şi execuţie □ Realizare prin orice mijloace corespunzătoare cerinţelor specificate de autoritatea contractantă □ | Cumpărare □ Leasing □ Închiriere □ Cumpărare în rate □ | Categoria serviciului 2A  2B □ |
| Principala locaţie a lucrării Cod CPV □□□□□□□□ | Principalul loc de livrare Cod CPV □□□□□□□□ | Principalul loc de prestare La sediul prestatorului Cod CPV 71241000 – 9 Studiu de fezabilitate, servicii de consultanţă, analize |
| II.1.3) Procedura se finalizează prin : Contract de achiziţie publică:  Încheierea unui accord-cadru: □ |  |  |
| II.1.4) Durata contractului de achiziţie publică ani □□ luni 6 zile □□ de la atribuirea contractului sau începând cu □□ / □□ / □□□□ (zz/ll/aaaa/) |  |  |
| II.1.5) Informaţii privind acordul-cadru (dacă este cazul) |  |  |
| Acordul-cadru cu mai mulţi operatori nr. □□□ nr. □□□ maxim al participanţilor la acordul-cadru vizat |  | Acordul-cadru cu un singur operator □ |
| Durata acordului-cadru: Durata în ani □□ sau luni □□□ |  |  |
| Posibilitatea de a relua competiţia cu semnatarii acordului cadru da □ nu □ |  |  |
| II.1.6) Divizare pe loturi da □ nu Ofertele se depun pe: un singur lot □ unul sau mai multe □ toate loturile □ Alte informaţii referitoare la loturi: ................................................................................................................................. |  |  |
| II.1.7) Ofertele alternative sunt acceptate da □ nu  |  |  |

II.2) Cantitatea sau scopul contractului

II.2.1) Total cantităţi/prestaţii servicii/lucrări

Contractul de prestări servicii cuprinde următoarele:

- Studiu de fezabilitate şi studii conexe (topo, geo), Evaluarea investiţiei (Devizul General), Documentaţia de avizare CTE-MMP, Documentaţii pentru obţinerea Certificatului de Urbanism şi a avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism, obţinerea certificatului de urbanism.

Prin contractul de prestări servicii se impun următoarele:

- studiul de fezabilitate se va elabora în conformitate cu prevederile HG nr. 28/2008, cu respectarea indicatorilor tehnici din tema de proiectare,

- după întocmirea studiului de fezabilitate urmează avizarea acestuia în C.T.E. – ARBDD. După completarea Studiului de fezabilitate cu eventualele recomandări ale membrilor C.T.E., se va obţine certificatul de urbanism şi Documentaţia va fi înaintată pentru avizare C.T.E-Ministerul Mediului şi Pădurilor.

- Contractul de prestări servicii se consideră încheiat după obţinerea avizului CTE al Ministerului Mediului şi Pădurilor. În urma avizării favorabile a Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei se poate restitui garanţia de buna execuţie a contractului.

III. Condiţii specifice contractului

| III.1 Alte condiţii particulare referitoare la contract (după caz) III.1.1. Contract rezervat (dacă DA scurtă descriere ) III.1.2. Altele (dacă DA, descrieţi) | da□ nu  da□ nu  |
| --- | --- |

IV: PROCEDURA

| IV.1) Procedura selectată |  |
| --- | --- |
| Licitaţie deschisă □ Licitaţie restrânsă □ Licitaţie restrânsă accelerată □ Dialog competitiv □ | Negociere cu anunţ de participare □ Negociere fără anunţ de participare □ Cerere de oferte  Concurs de soluţii □ |

IV.2) Etapa finală de licitaţie electronică               da □  nu 

Dacă DA, informaţii adiţionale despre licitaţia electronică

IV.3) Legislaţie aplicată:

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din data de 15 Mai 2006, aprobată cu modificările şi completările ulterioare. - Legea nr. 337/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din data de 20 Iulie 2006. - Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din data de 20 Iulie 2006, aprobată cu modificările şi completările ulterioare. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din data de 26 Aprilie 2006, aprobată cu modificările şi completările ulterioare. - Hotărârea Guvernului nr. 782/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de soluţionare a contestaţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 553 din data de 27 Iunie 2006. - Hotărârea Guvernului nr. 942/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 661 din data de 01 August 2006 aprobată cu modificările şi completările ulterioare. - Hotărârea Guvernului nr. 1660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 978 din data de 7 Decembrie 2006, aprobată cu modificările şi completările ulterioare. - Hotărârea Guvernului nr. 1337/2006 privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 817 din data de 4 Octombrie 2006. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 676 din data de 4 Octombrie 2007. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 143/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 805 din data de 2 Decembrie 2008. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2009 privind unele măsuri în domeniul legislaţiei referitoare la achiziţiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 156 din data de 12 Martie 2009. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 72/2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 426 din data de 23 Iunie 2009. - Hotărârea Guvernului nr. 834/2009 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 515 din data de 27 Iulie 2009. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 76/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 453 din data de 02 Iulie 2010.

V. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECŢIE

| V.1) Situaţia personală a candidatului /ofertantului |  |
| --- | --- |
| Declaraţii privind eligibilitatea: (Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art.180 şi art. 181 din ordonanţă) - Solicitat - Nesolicitat | Cerinţă obligatorie: - Certificat de participare la licitaţie cu ofertă independentă – formular nr. 2 - Declaratie privind situatia personala a operatorului economic – formular nr. 3 |
| Declaraţie privind îndeplinirea obligaţiilor fiscale Solicitat  Nesolicitat  | Cerinţă obligatorie: - Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice eliberat de Administratia Finantelor Publice privind obligatiile de plata la bugetul de stat - Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local eliberat de primarie. Certificatele mentionate trebuie sa ateste faptul ca ofertantul nu inregistreaza obligatii de plata la bugetul local si de stat valabile la data deschiderii ofertelor. *Certificatele mentionate trebuie sa fie valabile la data deschiderii ofertelor si sa ateste faptul ca ofertantul nu inregistreaza obligatii de plata la bugetul local si de stat. |
| V.2) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare) |  |
| Persoane juridice/fizice române | - pentru persoane juridice române: Certificat de înregistrare şi Certificat constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (valabil la data depunerii ofertei) din care să reiasă existenţa în domeniul de activitate al operatorului economic a codului C.A.E.N. corespunzător caietului de sarcini. Toate certificatele /documentele respective trebuie să fie prezentate în copie certificată pentru conformitate cu originalul şi trebuie să fie valabile la data deschiderii ofertelor. În cazul în care oferta este depusă de o asociere, fiecare asociat va prezenta documentele menţionate mai sus. De asemenea, aceste documente trebuie prezentate şi de către fiecare subcontractor declarat prin ofertă. |
| Persoane juridice /fizice străine | Cerinţă obligatorie: documente care dovedesc o formă de înregistrare / atestare ori apartenenţa din punct de vedere profesional . În cazul ofertanţilor (persoane fizice sau juridice) de altă naţionalitate decât cea română, documentele menţionate vor fi transmise în limba de origine, însoţite de o traducere legalizată a acestora în limba română. |
| V. 3) Situaţia economico-financiară |  |
| Informaţii privind situaţia economico-financiară Solicitat  Nesolicitat □ | Fişa de informaţii generale cu declaraţia privind cifra de afaceri medie anuală pe ultimii 3 (trei) ani (2008, 2009, 2010), Formular nr. 4 Bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi pe ultimul an vizate şi înregistrate de organele competente precum şi orice alte documente legale edificatoare prin care ofertantul îşi poate dovedi capacitatea economico-financiară. |
| V.4) Capacitatea tehnică şi/sau profesională |  |
| Informaţii privind capacitatea tehnică Solicitat  Nesolicitat □ | - declaraţie privind lista principalelor prestări de servicii din ultimii 3 ani Formular nr. 7, ofertanţii vor prezenta cel puţin 1 contract sau mai multe, care are au obiect prestarea unor servicii similare de proiectare şi care însumate au valoare cel puţin egală cu valoarea estimată a prezentei achiziţii (valoare fără T.V.A.). Cerinţă minimă obligatorie: În contractulele prezentate ca experienţă similară, ofertantul trebuie să fi fost contractant unic, sau asociat, în care procentul de asociere să nu fie mai mic de 10%, sau subcontractant, în care procentul de subcontractare să nu fi fost mai mare de 10%, în care valoarea din contractele similare să fie de 137.000,00 lei (fără T.V.A.) (partea ofertantului în contractele similare prezentate ca experienţă similară). Pentru fiecare contract menţionat în lista Formularului nr. 7 se vor ataşa date referitoare la: - beneficiarul contractului; - tipul serviciilor/activităţilor prestate; - perioada în care s-a realizat contractul; - valoarea contractului. b)echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului, conform caietului de sarcini, Formular nr. 5 Cerinţă minimă obligatorie: Ofertanţii vor dispune cel puţin de: -calculatoare personale cu licenţe pentru Sistem de Operare şi Office, imprimantă, scaner, ploter, licenţe pentru AUTOCAD, CORELDRAW (sau programe similare); c) declaraţie privind efectivul mediu anual al personalului angajat şi al cadrelor de conducere Formular nr. 6, inclusiv CURRICULUM VITAE Cerinţă minimă obligatorie:Ofertanţii vor avea cel puţin câte un angajat cu contract de muncă sau de colaborare, cu expertiză, în principal, în următoarele domenii şi/sau subdomenii: - proiectare şi design asistată de calculator, - inginerie în domeniul construcţiilor, - geodezie, cadastru, - geotehnică, - managementul proiectelor. d) 1 scrisoare de recomandare – din partea beneficiarului al cărui contract a fost prezentat ca experienţă similară. Recomandarea/certificarea va fi emisă sau contrasemnată de o autoritate contractantă beneficiară a prestărilor de servicii ori de către clientul privat beneficiar al prestărilor de servicii. Recomandarea va fi depusă în original sau copie legalizată. |
| Informaţii privind subcontractanţii Solicitat  Nesolicitat  | a) declaraţie privind partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de subcontractanţi şi specializarea acestora Formular nr. 8 precum şi informaţiile referitoare la situaţia personală a subcontractantului b) angajament terţ susţinător financiar Formular nr. 9 c) angajament privind susţinerea tehnică şi profesională a ofertantului Formular nr. 10 d) declaraţie terţ susţinător tehnic şi profesional Formular nr. 11 şi 12 e) acord de asociere Formular nr. 15 (Dacă este cazul) |
| În cazul asocierii mai multor operatori economici, cerinţele privind situaţia personală şi capacitatea de exercitare a activităţii trebuie îndeplinite de fiecare asociat. Capacitatea economică şi financiară sau capacitatea tehnică şi profesională a ofertantului poate fi susţinută, pentru îndeplinirea unui contract, şi de altă persoană, ofertantul având obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirmă faptul că va pune la dispoziţia ofertantului resursele financiare sau tehnice invocate. Ofertantul are obligaţia de a-şi asigura (în dotare proprie, prin contracte sau convenţii de închiriere) logistica considerată strict necesară pentru îndeplinirea contractului. Persoana care asigură susţinerea financiară sau a capacităţii tehnice şi profesionale va îndeplini condiţiile minime de calificare privind situaţia personală. Dacă un grup de operatori economici depune oferta comună, capacitatea tehnică şi profesională se demonstrează luând în considerare resursele tuturor membrilor grupului. Subcontractanţii care vor avea o pondere de peste 10% (valoric) din îndeplinirea contractului trebuie să îndeplinească condiţiile minime privind situaţia personală şi capacitatea de exercitare a activităţii. Ofertele vor fi evaluate numai în situaţia în care ofertanţii vor îndeplini toate criteriile de calificare. |  |
| V.5) Standarde de asigurare a calităţii |  |
| Solicitat  Nesolicitat □ | Ofertantul trebuie să prezinte certificate cu termene de valabilitate la zi, atestate conform legislaţiei în domeniu din care să rezulte: - respectarea standardelor de asigurare a calităţii ce se aplică contractului sistemul de management al calităţii SREN ISO 9001:2008 |
| V.6) Standarde de protecţia mediului |  |
| Solicitat □ Nesolicitat  | Orice alt certificat (atestat) obţinut în domeniul protecţiei mediului de la instituţiile autorizate în acest sens va fi ataşat la documentaţia de prezentare a ofertei. |
| V.7)Dacă este aplicabil, modul de selectare/preselectare - pentru licitaţia restrânsă, dialog competitiv, negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ, concurs de soluţii | NU ESTE CAZUL |
| În conformitate cu prevederile art. 11, alin 4, 5, 6 şi 7 din HG nr. 925/2006, cu modificările şi completările ulterioare: (4) Pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare, ofertantul are dreptul de a prezenta iniţial doar o declaraţie pe propria răspundere – Formular nr. 18, semnată de reprezentantul său legal, prin care confirmă că îndeplineşte cerinţele de calificare astfel cum au fost solicitate în documentaţia de atribuire. Declaraţia va fi însoţită de o anexă în care ofertantul trebuie să menţioneze succint, dar precis, modul concret de îndeplinire a respectivelor cerinţe - inclusiv, dacă au fost solicitate, diverse valori, cantităţi sau altele asemenea. (5) În cazul în care uzează de dreptul prevăzut la alin. (4), ofertantul are obligaţia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probează/confirmă îndeplinirea cerinţelor de calificare, atunci când primeşte din partea autorităţii contractante o solicitare în acest sens, în termenul prevăzut în respectiva solicitare. Acest termen nu poate fi mai mic de 3 zile lucrătoare. (6) Autoritatea contractantă trebuie să se asigure că ofertantul a cărui ofertă este declarată câştigătoare a prezentat, nu mai târziu de încheierea raportului procedurii de atribuire, certificatele/documentele prevăzute la alin. (5), acestea fiind incluse în dosarul achiziţiei publice. Dosarul achiziţiei publice trebuie să includă şi certificate/documente ale altor ofertanţi numai dacă, în cadrul procesului de evaluare, au fost adoptate decizii de respingere a respectivelor oferte care s-au bazat pe informaţiile din respectivele certificate/documente. |  |

VI. PREZENTAREA OFERTEI

| VI.1) Limba de redactare a ofertei | Limba română Obs. 1. Oferta şi toate documentele care însoţesc oferta vor fi în limba română. 2. Eventualele documentele întocmite într-o altă limbă vor fi prezentate în original sau copie legalizată, împreună cu o traducere autorizată în limba română, traducere realizată de un traducător autorizat de Ministerul Justiţiei din România. |
| --- | --- |
| VI.2) Perioada de valabilitate a ofertei | Termenul de valabilitate al ofertei: 90 zile de la data limită de depunere a ofertei. |
| VI.3) Garanţia de participare Solicitată  Nesolicitată □ | Cuantumul garanţiei de participare : 2.700 LEI Perioada de valabilitate a garanţiei de participare: 90 zile. Forma de constituire a garanţiei pentru participare: - ordin de plată în contul autorităţii contractante RO11TREZ6415005XXX000132, Trezoreria Tulcea, CF 3722040; - depunere la caseria autorităţii contractante a sumei de 2700 lei contra chitanţă. Orice altă modalitate legală de constituire a garanţiei de participare este acceptată; Ofertele care, la deschidere, nu sunt însoţite de documentele de constituire a garanţiei de participare, vor fi respinse ca inacceptabile şi returnate nedeschise. Autoritatea Contractantă poate solicita extinderea perioadei de valabilitate a ofertei. În cazul în care ofertantul îşi extinde perioada de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garanţiei de participare, va fi prelungită în mod corespunzător. În situaţia în care ofertantul refuză extinderea valabilităţii, acesta va fi exclus din procedură. |
| VI.4) Modul de prezentare a propunerii tehnice | Propunerea tehnică: va fi elaborată astfel încât să rezulte că sunt îndeplinite în totalitate cerinţele Caietului de sarcini. Propunerea tehnică trebuie să reflecte asumarea de către ofertant a tuturor cerinţelor/obligaţiilor prevăzute în Caietul de sarcini. Observaţii: În cazul în care din propunerea tehnică nu rezultă că ofertantul îşi asumă în totalitate cerinţele /obligaţiile prevăzute de autoritatea contractantă în Caietul de sarcini, atunci oferta va fi considerată neconformă. Oferta care va avea anumite condiţii impuse de ofertant, va fi respinsă ca neconformă. Oferta tehnică se va argumenta pe baza deplasării în teren şi cunoaşterii zonei aferente proiectului |
| VI.5) Modul de prezentare a propunerii financiare | 1. Prezentare Formular nr. 13 -Formular de ofertă - servicii şi Centralizatorul de preţuri – Formular nr. 14 2. Propunerea financiară va fi exprimată în LEI şi EURO. Data pentru care se determină echivalentul leu/euro: cursul comunicat de Banca Naţională a României valabil în cursul zilei de 30.05.2011. 3.Contractul de servicii - Formular nr. 19 - va fi semnat şi ştampilat pe fiecare pagină. 4. Nu este acceptată ofertă alternativă Oferta financiară va ţine cont de obligativitatea deplasării în teren, de suprafaţa RBDD şi de condiţiile specifice ale terenului. |
| VI.6) Modul de prezentare a ofertei | - Oferta se depune la sediul autorităţii contractante, Tulcea, Str. Portului nr. 34A, parter - Registratură. - Data limită pentru depunerea ofertei 01.06.2011, ora 1100. Ofertantul trebuie să sigileze documentele originale şi setul de copii în plicuri separate, marcând corespunzător plicurile cu "ORIGINAL" şi, respectiv, "COPIE". Plicurile se vor introduce într-un plic exterior, netransparent, închis corespunzator şi sigilat. Plicul exterior va conţine în interior câte un plic sigilat şi ştampilat după cum urmează: - plicul nr. 1: documente de calificare (copie şi original); - plicul nr. 2: propunere tehnică (copie şi original); - plicul nr. 3: propunere financiară (copie şi original). Plicurile interioare trebuie să fie marcate cu denumirea şi adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei fără a fi deschisă, în cazul în care oferta respectivă este declarată întârziată. Plicul exterior trebuie să fie marcat cu adresa autorităţii contractante, cu precizările ,,Pentru Birou Achiziţii Publice”, dosarul achiziţiei ,,Semnalizarea şi delimitarea RBDD” şi cu inscripţia ,,A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA 01.06.2011, ora 1300.” - Ofertantul are obligaţia de a numerota şi a semna fiecare pagină a ofertei, precum şi de a anexa un opis al documentelor prezentate. Dacă plicul exterior nu este marcat conform prevederilor anterioare, autoritatea contractanta nu îşi asumă nici o responsabilitate pentru rătăcirea ofertei. |
| Documentele care însoţesc oferta se vor prezenta separat de plicul care conţine oferta, acestea sunt: 1. Scrisoare de de înaintare în conformitate cu modelul prevăzut, Formularul nr. 1; 2. Împuternicirea scrisă prin care un singur reprezentant împuternicit, în scris, este autorizat să angajeze ofertantul în procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică; Împuternicirea va fi însoţită de copie după B.I/C.I. al/a persoanei împuternicite. 3. Documentul care atestă faptul că ofertantul are statut de IMM (dacă este cazul); 4. Declaraţia pe propria răspundere pentru încadrarea în categoria IMM-uri; 5. Dovada constituirii garanţiei de participare. |  |
| VI.7) Data limită de depunere a ofertelor | 01.06.2011, ora 11 00 |
| VI.8) Posibilitatea retragerii sau modificării ofertei | - Ofertantul nu are dreptul de a-şi retrage sau de a-şi modifica oferta după expirarea datei limită pentru depunerea ofertelor, sub sancţiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică şi reţinerii garanţiei de participare. - Oferta care este depusă/transmisă la o altă adresă a autorităţii contractante decât cea stabilită în invitaţia de participare sau dupa expirarea datei limita de primire este declarată întârziată şi se returnează nedeschisă. |
| VI.9) Deschiderea ofertelor | 1. Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 01.06.2011, ora 13 00 la sediul ARBDD Tulcea, Str. Portului nr. 34A-Sala de Consiliu, Etajul 1. 2. Condiţii pentru participanţii la şedinţa de deschidere: prezentarea împuternicirii de participare la cererea de oferte, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul ofertantului |

VII. CRITERII DE ATRIBUIRE

| VI.1) Preţul cel mai scăzut □ |  |
| --- | --- |
| VI.2) Cea mai avantajoasă ofertă economică  |  |
| Factor de evaluare | Pondere |
| 1. Punctajul Financiar | 40% |
| 2. Punctajul Tehnic | 60% |

Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul

Algoritm de calcul al punctajului pentru evaluarea ofertelor:

Metoda cost/calitate – oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic:

Metoda presupune clasificarea ofertelor în ordinea descrescătoare a punctajelor combinate tehnic şi financiar având în vedere ponderile indicate pentru fiecare dintre punctajele respective.

Punctajul total acordat pentru fiecare ofertă se calculează pe baza formulei:

Ptotal = Pfinanciar X 0,4 + Ptehnic X 0,6

1. Punctajul financiar se acordă astfel:

a)pentru cel mai scăzut dintre preţurile ofertelor se acordă 100 de puncte;

b)pentru alt preţ decăt cel prevăzut la litera a) se acordă punctaj astfel:

Pfinanciar n = (pret minim/ pret n) X 100

Preţurile care se compară în vederea acordării punctajului sunt preţurile ofertate, exclusiv T.V.A.

2. Punctajul tehnic se acordă de către comisia de evaluare pe baza aprecierilor raportate la tema de proiectare astfel:

- soluţie tehnologică de realizare a panourilor informative (stratul suport)

şi a bornelor de delimitare (se apreciază de comisie în raport cu cerinţele

temei de proiectare) 	...............................................................................	maxim 20 puncte;

- soluţie tehnologică pt. realizarea suporturilor de fixare

a panourilor informative.........................................................................	maxim 10 puncte;

- soluţie tehnologică de montare a panourilor pe amplasament	 (se va aprecia în mod

deosebit posibilităţile de intervenţie asupra panourilor în perioada

de exploatare, pentru remedierea deteriorărilor sau modificarea

textelor şi hărţilor)..................................................................................	maxim 10 puncte;

- soluţie pentru realizarea înscripţionării (materiale, design)....................	maxim 10 puncte;

- soluţie de realizare a unui sistem de semnalizare unitar şi modul

de încadrare în semnalizarea existentă 	..............................................	maxim 30 puncte;

-nr. specialişti cu experienţă angrenaţi în realizarea proiectului	...........maxim 20 puncte;

Pentru cel mai mare număr de specialişti se acordă 20 puncte, pentru valori mai mici punctajul se diminuează proporţional:

P nr.specialişti= (nr. maxim de specialişti/ nr. de specialişti n) X 20.

Ptehnic rezultă în urma însumării punctajului tehnic (maxim 100 puncte).

Pentru punctarea specificată mai sus ofertanţii vor prezenta planuri, perspective, fotografii, etc. ale panourilor informative şi bornelor de delimitare şi descrierea detaliată a tehnologiilor de execuţie şi montare.

Oferta câştigătoare stabilită de către comisia de evaluare va fi:-oferta care întruneşte punctajul cel mai mare rezultat din aplicarea algoritmului de calcul. descris.

VIII. Atribuirea contractului

| VII.1) Ajustarea preţului contractului da □ nu | Preţul va fi exprimat în propunerea financiară şi reptrezintă valoarea Contractului de servicii. Preţul contractului va fi ferm în lei. |
| --- | --- |
| VIII2). Garanţia de bună execuţie a contractului (se constituie de către ofertantul câştigător în maximum 5 zile calendaristice lucrătoare de la data încheierii contractului de servicii de proiectare) da ■ nu  | Dacă DA, se vor preciza: - cuantumul garanţiei de bună execuţie a contractului de servicii: 5% din valoarea contractului de servicii. - modul de constituire a garanţiei de bună execuţie a contractului de servicii: -scrisoare de garanţie bancară în favoarea autorităţii contractante, -ordin de plată în contul autorităţii contractante, deschis la Trezoreria Tulcea; -depunere la caseria autorităţii contractante a sumei respective contra chitanţă Orice altă modalitate legală de constituire a garanţiei de bună execuţie va fi acceptată. |
| VII. 3). OBSERVAŢII | - Ofertele care nu vor prezenta cel puţin cerinţele din caietul de sarcini vot fi declarate „neconforme” Comisia de evaluare are dreptul de a solicita completarea/clarificări la ofertele depuse până la data de 13.06.2011 |

# SECŢIUNEA II

CAIET DE SARCINI

Studiu de fezabilitate:

Semnalizarea şi delimitarea Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării

Termenul maxim de realizare şi predare a Studiului de fezabilitate este de 6 luni, dar nu mai târziu de 30.11.2011

CONŢINUTUL STUDIULUI  DE  FEZABILITATE

- DATE GENERALE

1.1 DENUMIREA INVESTIŢIEI:

Semnalizarea şi delimitarea Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării

1.2 NECESITATEA ŞI OPORTUNITATEA INVESTIŢIEI.

Delta Dunării şi celelalte unităţi geografice adiacente au primit, dealungul timpului, mai multe recunoaşteri naţionale şi internaţionale din punct de vedere al protecţiei naturii. În 1938, Pădurea Letea, din Delta Dunării, a fost declarată Rezervaţie naturală. În perioada anilor 50 au mai fost declarate în Delta Dunării arii naturale protejate în suprafaţă totală de circa 40.000 ha. În 1978, zona Roşca – Buhaiova – Hrecisca a fost declarată Rezervaţie a biosferei. Din 1990, Delta Dunării şi celelalte unităţi adiacente a fost declarată Rezervaţie a biosferei, în cadrul Programului UNESCO „Omul şi Biosfera”. Tot în această perioadă, Delta Dunării a fost recunoscută ca zonă umedă de importanţă internaţională, în special ca habitat al păsărilor de apă, în cadrul Convenţiei Ramsar şi a fost recunoscută ca parte a patrimoniului natural universal în cadrul Convenţiei UNESCO de protejare a patrimoniului universal natural şi cultural.

Din 2007, au fost identificate şi propuse în perimetrul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, Arii Speciale de Conservare (ROSCI 0065 – Delta Dunării şi ROSCI 0066 – Zona marină a Deltei Dunării) şi Arii de Protecţie Specială Avifaunistică (ROSPA 0031 – Delta Dunării şi Complexul Razim Sinoie şi ROSPA 0074 – Zona Mării Negre aferentă Deltei Dunării şi Complexului Razim Sinoie).

Teritoriul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, delimitat conform Legii nr. 82/1993, are o suprafaţă totală de circa 580.000 de hectare şi este amplasat în sud-estul României, cuprinzând Delta Dunării propriu-zisă, Complexul lacustru Razim-Sinoie, Dunărea maritimă până la Cotul Pisicii inclusiv zona inundabilă Somova-Parcheş, lacul Sărături-Murighiol şi zona marină cuprinsă între litoral şi izobata de 20 m (Planşa 1).

Poziţia geografică a Rezervaţiei este definită de următoarele coordonate geografice: 28°10’50” (Cotul Pisicii) şi 29°42’45” (Sulina) longitudine estică; 45°27’ (braţul Chilia, km 43) şi 44°20’40” (Capul Midia) latitudine nordică.

Pentru asigurarea protecţiei şi conservării unor zone de habitat natural şi a diversităţii biologice specifice, precum şi pentru valorificarea resurselor naturale disponibile, potrivit cerinţelor de consum ale populaţiilor locale şi în limitele potenţialului biologic natural de regenerare a acestor resurse, în cuprinsul rezervaţiilor biosferei se pot delimita zone cu regim diferenţiat de protecţie ecologică, de conservare şi de valorificare a resurselor, după cum urmează:

a) zone cu regim de protecţie integrală (zone strict protejate), având regimul de protecţie şi conservare al rezervaţiilor ştiinţifice;

b) zone tampon, cu rol de protecţie a zonelor strict protejate şi în care sunt admise activităţi limitate de valorificare a resurselor disponibile, în conformitate cu autorizaţiile date de Administraţia Rezervaţiei;

c) zone de reconstrucţie ecologică, în care se realizează măsuri de refacere a mediului deteriorat;

d) zone valorificabile economic prin practici tradiţionale sau noi, ecologic admise, în limitele capacităţii de regenerare a resurselor.

În perioada 1991-1997 ARBDD Tulcea a implementat proiectul „Lucrări pentru marcarea, semnalizarea, organizarea şi dotarea RBDD Tulcea”.

Urmare acestui proiect au fost realizate panouri şi semnale (aproximativ 2600 buc), foişoare de observaţie (65 buc), cantoane de pază (8 buc) şi 1 centru de vizită la Crişan.

Datorită intemperiilor, a timpului care a trecut de la implementare, a materialelor din care au fost confecţionate panourile, semnalele şi bornele de delimitare, acestea s-au deteriorat considerabil şi nu mai oferă informaţii suficiente şi necesare celor care  acced pe teritoriul RBDD.

În anul 2010 pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, au fost declarate alte 2 zone cu regim de protecţie integrală: „Insula Ceaplace”, cu suprafaţa de 117 ha şi „Insulele Prundul cu păsări”, cu suprafaţa de 187 ha (prin HG nr. 1066/2010).

Ţinând cont de cele menţionate anterior este necesară elaborarea unui Studiu  de Fezabilitate care să fundamenteze condiţiile pentru implementarea unui sistem de semnalizare şi delimitare a Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării cuprinzând delimitarea şi semnalizarea zonelor funcţionale ale Rezervaţiei, marcarea şi semnalizarea principalelor unităţi fizico-geografice şi ecologice (lacuri, bălţi, canale, gârle, colonii, etc.), marcarea şi semnalizarea traseelor turistice/de vizitare şi precum şi postarea de panouri cu alte informaţii de interes pentru cei care vizitează teritoriul Rezervaţiei.

  - AMPLASAMENT – DESCRIERE

În Rezervaţia  Biosferei Delta Dunării (RBDD) au fost delimitate 20 zone cu regim de protecţie integrală/zone strict protejate care ocupă în total 50.904 ha (circa 9% din teritoriu RBDD), în care se păstrează, în condiţii nemodificate sau foarte puţin modificate de om, specii de plante şi animale reprezentative, periclitate precum şi habitatele lor naturale care le asigură condiţiile optime de viaţă. Rolul principal al zonelor strict protejate este de se asigura conservarea şi protejarea acestor habitate naturale. Cele 20 zone cu regim de protecţie integrală/zone strict protejate din RBDD cuprind habitate acvatice (lacurile: Erenciuc, Răducu, Potcoava, Nebunu, Belciug, Sărături – Murighiol, etc.), complexe de habitate terestre şi acvatice (Roşca – Buhaiova, Periteaşca – Leahova, Vătafu – Lunguleţ), habitate terestre - grinduri, vegetaţie de stepă (Sacalin – Zătoane, Grindul Chituc, Istria – Sinoie, Grindul Lupilor, Capul Doloşman, Insula Popina), habitate forestiere (Pădurea Letea, Pădurea Caraorman, Arinişul Erenciuc, etc.).

    - Roşca - Buhaiova (9.625 ha)

a) Delimitare: Zona Strict Protejată Roşca-Buhaiova este situată în nordul depresiunii Matita-Merhei şi este constituită dintr-un complex de lacuri, girle, japse, delimitat la nord  de braţul Cernovca între confluenţa cu canalul ocolitor al amenajării piscicole Chilia şi confluenţa cu canalul Sulimanca; la est, de canalul Sulimanca între braţul Cernovca şi intrarea în lacul Merhei; la sud, de limita nordica a lacurilor Merhei şi Merheiul Mic, canalul Roşca, canalul de legătura cu Lacul Dracului, limita nordica a lacurilor Dracului şi Babina; la vest, de canalul Rădăcinoasele, canalul ocolitor al amenajării piscicole Chilia până la confluenţa cu braţul Cernovca.

b) Caracterizare ecologică: ZSP Roşca-Buhaiova figurează pe lista rezervaţiilor naturale din România încă din anul 1970, iar începând din anul 1979 a fost declarată rezervatie a biosferei (împreună cu Pădurea Letea). Include o mare diversitate de biotopi reprezentativi pentru delta fluvială (plauri plutitori şi fixati, mlaştini stuficole, lacuri, grinduri fluviale, marginea vestica a grindului marin Letea, marginea estică a grindului continental Chilia, girle naturale, terenuri inundabile, zaloage de salcii etc.). Nucleul acestei zone de regim de protecţie integrală îl constituie lacurile Roşca şi Buhaiova. În mod corespunzător, şi fauna acestei zone protejate prezintă o remarcabilă diversitate reprezentată de mamifere: vidra, nurca, hermelina, bizam, câine enot, vulpe, mistreţ etc., de fauna ornitologica : prezenta celei mai mari colonii de pelican comun (Pelecanus onocrotalus) din Europa, a coloniilor mixte de ardeidae, aproape majoritatea speciilor de anatidae şi paseriforme caracteristice deltei, precum şi a faunei de nevertebrate. Aceeaşi bogată diversitate este prezenta şi sub aspectul lumii vegetale, în ciuda aparenţei de monotonie conferită de specia dominantă: stuful. Bazinele acvatice stagnante sunt invadate de specii de nufar (alb şi galben), piciorul cocosului, Hydrocharis, Limnanthemum, Trapa natans, Stratiotes raloides. În apele sărace în nitraţi, din unele japse sau ochiuri de apa dintre plauri, apar plantele carnivore Utricularia şi Aldrovanda. Flora submersa este alcătuită din majoritatea speciilor cunoscute şi din alte ape continentale. În stufarisurile compacte se concentrează aproape toată flora europeană de plante amfibii, reprezentative fiind, printre altele: Dyroperis thelipteris, Solanum dulcamara, Euphorbia palustris, specii de Carex Denanthe etc., dar şi specii rare ca: Acorus calanus sau Calla palustris.

1.3.2. Pădurea Letea (2.825 ha)

a) Delimitare: ZSP Letea este aşezată pe grindul cu acelaşi nume, unul dintre cele mai vechi grinduri ale deltei, fiind delimitată la nord de limita sudică a lacului Nebunu, la est, de drumul comunal Periprava - C.A. Rosetti, până la circa 1,5 km nord de localitatea C.A. Rosetti, la sud, de la drumul comunal Periprava - C.A. Rosetti, pe o linie dreapta nord-est - sud-vest, pe distanţa de circa 2 km şi apoi spre vest, pe o distanţă de circa 2 km până la limita sudică a Hasmacului Ivancea, la vest, de limita vestica a formaţiunilor forestiere ale grindurilor Letea.

b) Caracterizare ecologică:  ZSP  Letea a fost pusa sub ocrotire încă din anul 1930, devenind rezervatie naturală în anul 1938. Ocupă un relief puţin înalt fata de restul deltei, cu dune fluvio-marine, paralele cu Litoralul, care gazduiesc pădurea cu acelaşi nume ce reprezintă un tip particular de vegetaţie. Pădurea care se dezvoltă în spaţiul interdunelor sub forma unor fisii late de 10-250 m (hasmacuri) despărţite de spinarile dunelor este alcătuită, în principal, din: stejarul de lunca (Quercus robur), stejarul brumăriu (Q. pedunculiflora), plopul alb (Populus alba), plopul negru (P. nigra), frasinul de lunca (Fracsinus angustifolia), frasinul de balta (F. pallisae), parul (Pirus piraster), teiul alb (Tilia tomentosa), ulmul (Ulmus foliacea) şi foarte rar arinul negru (Alnus glutinosa), completată de un subarboret bogat (Crataegus monogyna, Ligustrum vulgare, Evonymus europaea, Cornus mas, C. sanguineae, Rhamnus frangula, R. cathartica, Viburnum opulus, Berberis vulgaris) şi altele. O caracteristică a zonei o constituie abundenţa plantelor, cataratoare (Periploca graeca, Vitis silvestris, Humulus lupulus, Clematis vitalba) care conferă padurii un aspect subtropical. Pădurea se extinde în mod natural prin speciile de avangardă Prunus spicosa (porumbar), Tamarix ramossima (cătina osie) şi Hippophae ramnoides (cătina alba) care în unele porţiuni, către Litoral, se dezvoltă luxuriant, alcătuind adevărate baraje impenetrabile. În covorul vegetal se intilnesc, de asemenea, şi alte specii rare: Convolvulus persicus (volbura de nisip), Ephedra distachya şi Merendera sobolifera (brindusa de nisip). Fauna este reprezentată de Haliaetus albicilla (codalbul), Circaetus galicus, Milvus migrans, Bubo bubo, de câteva rarităţi herpatologice: Eremuias arguta, Vipera ursini renardi, precum şi de circa 1.600 specii de entomofauna identificate până în prezent.

1.3.3. Lacul Răducu (2.500 ha)

a) Delimitare:  ZSP Lacul Răducu este situată în partea centrala a deltei maritime şi în sudul formaţiunilor de grinduri Letea, fiind delimitată, la sud, de Dunărea Veche, de la Canalul Magearu pinal al grindul Hudac, la vest, de grindul Hudac până la întâlnirea cu grindul Răducu şi, în continuare, până la gârla fără nume, la nord, de gârla temporară dintre grindul Raducului şi grindul Părului, la nord-est, de grindul Părului până la canalul Magearu, iar la est, de canalul Magearu, de la grindul Părului până la Dunărea Veche.

b) Caracterizare ecologică: Zona cuprinde lacuri cu apa dulce alimentate din ultimul braţ al marelui "M", situate într-o zona tipică de dezvoltare a grindurilor fluvio-marine dintre Chilia şi Sulina. Bazinele acvatice sunt anturate de grinduri marine cu soluri sărace, mobile sau slab fixate cu Elymus sabulosus, Carex ligerica şi Agropyrum elongatum, pajişti stepice cu Salix repens şi Euphorbia secueriana, sau arii de depresionare cu apa temporară caracterizată de tufe cu Juncus gerardii. Ghiolurile Răducu şi Raduculet gazduiesc o ihtiofaună specifică zonei, bine reprezentată şi protejată prin izolarea bazinelor respective.

1.3.4. Lacul Nebunu (115 ha)

a) Delimitare: ZSP Lacul Nebunu este situată în complexul lacustru Sontea-Furtuna, cuprinzând lacul Nebunu şi zona adiacentă, delimitată de gârla Sontea la sud şi de limitele lacului Nebunu, la vest, nord şi est.

b) Caracterizare ecologică:   Lacul Nebunu şi împrejurimile sale constituie o zonă lacustra de mica întindere, caracteristica deltei fluviale ce găzduieşte biocenoze specifice, adaptate la amplitudini mari ale undei de viitura. Sunt asigurate în aceasta zona condiţii bune de cuibarit pentru anatidae şi pentru hrana limicolelor, în lunile de vara. Datorită izolării sale, lacul asigură condiţii optime de reproducere şi creştere pentru ihtiofauna specifică lacurilor de întindere redusă şi adâncime mica.

1.3.5. Vatafu-Lungulet (1.625 ha)

a) Delimitare: ZSP Vătafu – Lunguleţ este situată în complexul lacustru Rosu-Puiu cuprinzând bazine acvatice naturale, lacurile Porcu, Porculet etc. Este delimitată, la nord, de canalul Vatafu-Imputita, la est şi sud-est, de prelungirea grindului Puiu iar la vest, de japsa Vatafu, de la canalul Vatafu-Imputita la lacul Lumina.

b) Caracterizare ecologică: Zona a fost selecţionată pe considerentul ca aceasta cuprinde forme diverse de relief: grinduri, japse, depresiuni, formaţiuni de plauri plutitori şi fixati, pajişti halofile şi este caracterizată, în principal, prin existenta biocenozelor adaptate la condiţiile de viaţa eurihaline. Complexul de lacuri şi grinduri fluvio-marine reprezintă, de asemenea, prin formaţiunile de plauri, flora şi fauna specifice acestor biotopi preponderent stuficoli, un important loc de cuibarit pentru stircul pitic şi cormoranul mic în colonii mixte de ardeidae, precum şi pentru conservarea pajiştilor halofile.

1.3.6. Pădurea Caraorman (2.250 ha)

a) Delimitare: ZSP Pădurea Caraorman ocupă partea centrala a grindului cu acelaşi nume, grind de origine marina, fiind delimitată la est de grindul Hrusca, la sud, de o limită situată a circa 1 km distanţa de lacul Erenciuc, la vest, de limita estică a dunelor mobile de nisip, limita situată la distanţa de circa 750 m de linia de înalta tensiune, la nord, de canalul Litcov.

b) Caracterizare ecologică: ZSP Pădurea Caraorman cuprinde cele mai dezvoltate şi reprezentative dune denudate din delta şi pădurea Caraorman dezvoltată, îndeosebi în partea sudică a grindului. Nucleul valoros, în suprafaţa de circa 700 ha cuprinde, alături de un variat arboret de lunca format din plop, frasin şi stejar, subarboret de zalog, Salix, Tamarix etc. Extremitatea sudică a padurii păstrează exemplare monumentale de stejari, cu diametre între 4,20 - 4,70 m. Ca şi în pădurea Letea, asociaţiile vegetale gazduiesc animale nevertebrate, îndeosebi insecte şi vertebrate-mamifere. Ca avifauna, pădurea găzduieşte îndeosebi vulturul codalb (Haliacetus albicilia) şi corbul (Corvus corax).

1.3.7. Saraturi Murighiol (87 ha)

a) Delimitare: ZSP Sărături Murighiol este situată între localităţile Murighiol şi Plopu, fiind delimitată la est de localitatea Murighiol, la sud, de soseaua Plopu-Murighiol şi la vest şi nord, de dealurile Murighiolului.

b) Caracterizare ecologică: Lacul Saraturi Murighiol este situat în terasa Dunării, are o lungime de circa 2 km şi o lăţime maxima de 500 m. Apele  lacului sunt puternic salinizate de tip cloro-sulfatic, caracterizate prin marea bogăţie de zoo- şi fitoplancton. Complexul salmastru găzduieşte colonii de sternide unde cuibareste abundent piciorongul (Himantopus himantopus), ciocintorsul (Recurvirostra avosetta), podiceps nigricolis, rata (Netta rufina) şi unde mai cuibareste încă Charadrius alexandrinus. În timpul iernii, inghetul tardiv al luciului de apa (datorat caracterului salmastru) determină o mare concentrare a limicolelor care găsesc aici adăpost şi hrana abundenţa.

1.3.8. Arinişul Erenciuc (50 ha)

a) Delimitare: ZSP Arinişul Erenciuc cuprinde arinisul situat de o parte şi de alta a canalului de acces în lacul Erenciuc, fiind delimitată la sud, de braţul Sfântu Gheorghe, la nord, de lacul Erenciuc, limitele estică şi vestica fiind limitele suprafeţei forestiere.

b) Caracterizare ecologică: Aceasta zona este singura zona forestieră din delta în care arinul negru (Alnus glutinosa) se dezvoltă compact. În ariniş cuibareste vulturul codalb (Haliaetus alibicilla) care găseşte condiţii optime de adăpost.

1.3.9. Insula Popina (98 ha)

a) Delimitare: ZSP Insula Popina este situată în nordul lacului Razim, în apropierea amenajărilor piscicole Iazurile şi Sarinasuf şi a localităţii Iazurile.

b) Caracterizare ecologică: Insula Popina reprezintă un rest de grind continental stincos care constituie un loc important de popas al păsărilor migratoare şi de cuibarit pentru călifarul alb (Tadorna tadorna). Primăvara, în aceasta zona cu vegetaţie săracă şi pitică se pot întâlni păsări de mlastina (codobaturi venite din Congo), păsări de pădure: privighetoarea roscata (Luscinia megarhynchos), presura cap negru (Emberiza melanocephala), ciocârlia de Bărăgan (Melanocorhypha colandro) etc. Izvoarele termale care picheteaza bordul nordic al insulei (încă nestudiate) conferă insulei un plus de interes ştiinţific. Fauna de nevertebrate (de asemenea, insuficient studiată) cuprinde  rarităţi ca paianjenul veninos "văduva neagră" (Lactrodextra) şi miriapodul gigant (Scolopendra cingulata).

1.3.10. Sacalin - Zătoane (21.410 ha)

a) Delimitare: ZSP Sacalin-Zătoane cuprinde complexul de lacuri, girle şi grinduri, fiind situată în partea de sud a insulei Dranov, în suprafaţa totală de circa 19.340 ha, şi zona de melea cuprinsă între insulele Sacalinul Mare, Sacalinul Mic şi limita continentală a Deltei Dunării, în suprafaţa de circa 2.070 ha. Zona este delimitată la nord-est de braţul Sfântu Gheorghe, de la km 5 până la insulele Sacalin, ocolind prin est şi sud insulele Sacalin, până la extremitatea lor sud-vestica, la sud-vest, de o linie conventionala între extremitatea sud-vestica a insulelor Sacalin până la zona Mocirla şi în continuare de tarimul marin, până la cherhanaua Perişor, la vest de canalul Perişor, de la cherhanaua Perişor până la confluenţa cu canalul Tarita. Limita nord-vestica este reprezentată de canalul Tarita, până la confluenţa cu canalul Crasnicol, de canalul Crasnicol până la confluenţa cu canalul Palade, de canalul Palade până la confluenţa cu canalul Buhaz, de canalul Buhaz până la confluenţa cu canalul Buhaz-Zaton şi de canalul Buhaz-Zaton până la confluenţa cu braţul Sfântu Gheorghe, ocolind pe la est platforma cherhanalei.

b) Caracterizare ecologică: ZSP Sacalin – Zătoane este situată în estul depresiunii Dranov, fiind una dintre cele mai vechi părţi ale deltei fluvio-marine, caracterizată printr-o succesiune de grinduri marine tinere, nisipoase, aproximativ paralele cu litoralul, alternind cu lacuri puţin adânci sau izolate şi de o interpatrundere a apelor marine (pe girle cu deschidere directa în mare) cu cele fluviale (prin canale şi girle). Cele două lacuri principale, Zatonul Mic şi Zatonul Mare, din cauza abraziunii marine îşi largesc continuu legătura cu Marea Neagră. Lacurile oferă condiţii ideale pentru cuibaritul lebedei mute şi pentru hrana speciilor limicole, abundente, de asemenea, şi pe insula Sacalin, unde se află şi cea mai mare colonie de chire de mare (Sterna sanvicenzis). Atât luciile de apa cât şi grindurile şi plaja litorală sunt locuri de maxima concentrare a ornitofaunei în timpul migraţiei de primăvara - toamna. Insula Sacalin, în forma de semiluna, alcătuită din nisip amestecat cu cochilii, săracă în vegetale de saratura, reprezintă zona cea mai importanta de nidificare, premigratie şi migraţie, un cartier de iernare pentru numeroase specii, circa 100, şi care 14 specii cuibaresc aici.

1.3.11. Periteaşca - Leahova (4.125 ha)

a) Delimitare: ZSP Periteaşca – Leahova este situată în zona sudică a rezervaţiei, fiind delimitată la nord-est de canalul Periteasca, între Marea Neagră şi Lacul Razim, la nord, de lacul Razim, de la canalul Periteasca până la insula Bisericuta inclusiv, la vest, de lacul Golovita de la insula Bisericuta până la Gura Portitei, la sud şi sud-est, de gârla Portiţa şi ţărmul Marii Negre, între cherhanalele Portiţa şi Periteasca, exclusiv cele două cherhanale şi campingul Portiţa.

b) Caracterizare ecologică: Situată în complexul lagunar Razim-Sinoe, zona reprezintă un mozaic de grinduri uşor halofile şi lacuri puţin adânci (Periteasca, Cosna, Pahome, Ranec, Leahova), aflate într-un proces de continua indulcire după închiderea Gurii Portiţa şi consolidarea plajei litorale. Caracteristicile sunt biocenozele dezvoltate pe nisipurile uscate ale grindurilor, pe nisipurile scaldate de apele marii sau ale lacului Razim, precum şi biocenozele adaptate la variaţii mari ale salinitatii. Este o zonă predilecta pentru cuibaritul speciilor limicole, a califarilor (insula Bisericuta), cât şi pentru laridae şi sternidae (grindurile halofile). Important refugiu de popas şi hrănire oaspeţii de iarna cât şi pentru alte specii (îndeosebi în timpul migraţiei de toamna). De asemenea, este refugiul preferat în migraţia diurna pentru populaţie Branta ruficolis (gisca cu git roşu) pe durata popasului în Dobrogea. Insula Bisericuta (insula stincoasa, avanpost al reliefului predeltaic) domină, alături de capul Dolosman, peisajul dintre lacurile Razim şi Golovita.

1.3.12. Capul Doloşman (125 ha)

a) Delimitare: ZSP Capul Doloşman este reprezentată de extremitatea estică a promontoriului Dolosman din apropierea localităţii Jurilovca cuprinzând amplasamentul ruinelor cetăţii greco-romane Argamum (sec. V i.e.n.) şi zona de abrupt a falezei acestui promontoriu, până la priza staţiei de pompare pentru irigaţii Sălcioara.

b) Caracterizare ecologică:  Zona este importanta pentru conservarea vegetaţiei xerofite, pentru cuibaritul lastunului mare (Apus apus), pietrarului negru (Denante pleshanka), precum şi pentru protecţia dihorului patat (Vormela perpegusna) şi a sarpelui rau (Coluber jugularis) şi a sarpelui de apa. Zona are şi importanta arheologică, existând aici vestigii ale vechilor civilizatii.

1.3.13. Grindul Lupilor (2.075 ha)

a) Delimitare: ZSP Grindul Lupilor este situată în partea de sud a rezervaţiei fiind delimitată la nord-vest de lacul Zmeica, la est, sud şi sud-vest, de lacul Sinoie, la vest, de canalul 2, la nord, de lacul Golovita.

b) Caracterizare ecologică: Datorită poziţiei sale, între lacurile Razim şi Sinoie, având cotele reliefului reduse (0,5-1,5 m altitudine) şi o vegetaţie specifică solurilor nisipoase de origine marina, zona reprezintă un important refugiu de cuibarit şi hrănire a păsărilor. Îndeosebi în perioada migraţiei de toamna, zona devine o impresionantă concentrare a faunei ornitologice şi, în special, a oaspeţilor de iarna (giste, rate), deoarece în lacul Sinoie apa este mai sărata la sud de grindul Lupilor decât la nord, spre Razim. Datorită cotelor reduse şi a condiţiilor favorabile, zona are şi o mare importanta pentru reproducerea naturală a peştilor din speciile: crap (Ciprinus carpio), şalău (Stizostedion lucioperca), plătică (Abramis brama) etc.

1.3.14. Istria-Sinoie (400 ha)

a) Delimitare: ZSP Istria-Sinoie este amplasată în partea sud-vestica a rezervaţiei, în extremitatea nord-estica a grindului Saele şi cuprinde promontoriul constituit din şisturile verzi pe care este situat ansamblul arheologic Histria şi o porţiune din grindul Saele, situată între soseaua Cetatea Histria-Satul Nuntasi şi partea estică a grindului Saele având o lungime spre sud de circa 6 km şi o lăţime cuprinsă între 1.300 m sore nord şi 300 m sore sud.

b) Caracterizare ecologică: În zona există o mare varietate de specii de păsări: călifarul alb (Tadorna tadorna), rate, giste etc., uneori aparind şi specii noi pentru tara noastră. Zona prezintă şi o valoare arheologică deosebită. Cetatea Histria a fost înfiinţată în anul 657 i.e.n. de grecii din Milet datorită, printre altele, şi bogăţiei în peste a acestei zone.

1.3.15. Grindul Chituc (2.300 ha)

a) Delimitare: ZSP Grindul Chituc este situată în extremitatea sudică a rezervaţiei. Cuprinde partea nordica, cea mai recenta parte (în formare) a grindului cu acelaşi nume, cel mai mare grind care fragmenteaza sau delimitează complexul lacustru Razim-Sinoie. Este formată dintr-o aglomerare de lacuri mici, delimitată la nord-est de borna hidrografică 13, la sud de borna hidrografică 10. Limita sud-vestica este data de o linie conventionala între borna hidrografică 10 şi malul lacului Sinoie, la circa 1,5 km sub punctul Chituc Sinoie. Limita nord-vestica este lacul Sinoie iar limita sud-estica este drumul de acces la cherhanaua Periboina, paralel cu ţărmul Marii Negre, între bornele hidrografice 10 şi 13.

b) Caracterizare ecologică: Zona este valoroasă pentru configuraţia morfologică caracterizată de succesiunea de cordoane, dune şi lacuri, cu predominanta acestora din urma, orientate pe o direcţie piezisa pe linia actuala a ţărmului şi având o dispoziţie în evantai. Vegetaţia este caracteristica zonelor litorale cu sol nisipos saraturat. Are importanta în migraţia păsărilor şi pentru iernatul acestora, apele salinizate din zona inghetind la temperaturi mai joase.

1.3.16. Lacul Rotundu (228 ha)

a) Delimitare: ZSP Lacul Rotundu este situat în complexul lacustru Somova-Parcheş, în partea vestica a complexului. Zona este delimitată la est de lacul Telincea, la sud de horstul dobrogean, la vest de lacul Saun, iar la nord, de limita nordica a lacului Rotundu.

b) Caracterizare ecologică: Lacul Rotundu este un lac tipic de lunca din zona inundabilă a Dunării, complexul lacustru Somova-parcheş fiind ultima zona de acest fel neafectată de îndiguiri. Zona lacului Rotundu prezintă interes deosebit, fiind reprezentativă pentru studiul şi conservarea biocenozelor adaptate la amplitudini mari ale undei de viitura, precum şi pentru reproducerea ciprinidelor.

1.3.17. Lacul Potcoava (652 ha)

a) Delimitare: ZSP Lacul Potcoava cuprinde zona dintre lacurile Babintii Mari, Babintii Mici şi Potcoava, inclusiv lacul Potcoava, fiind situată între lacurile Gorgova şi Obretinul Mic, limita nordica fiind paralele cu braţul Sulina. La est, limita, este reprezentată de zona de zăvoaie şi mlaştini situate pe limita estică a lacului Potcoava, la sud, de limita lacului Potcoava, iar la vest, de limita lacurilor Barbintii Mari şi Barbintii Mici.

b) Caracterizare ecologică: Zona se caracterizează prin existenta unei colonii mixte de stârci şi tiganusi, egrete şi cormorani mici. Constituie un loc de cuibarit pentru stârcul pitic (Ixobrychus minutus), buhaiul de balta (Botaurus stellaris), rata pestriţă (Anasstrepera), rata cu ciuf (Netta rufina), corcodelul cu git roşu (Podiceps ruficollis), codalbul (Haliaetus albicilla) etc., precum şi loc de hrănire pentru fundac, corcodel, cormoran mic, stirc, egreta, rata lingurar, şoim dunarean etc. Zona constituie, de asemenea, loc de refugiu pentru vidre, nurci, hermeline şi mistreti. Fauna piscicola este reprezentată de o serie de specii periclitate - caracudă, linul.

1.3.18. Lacul Belciug (110 ha)

a) Delimitare: ZSP Lacul Belciug este situată în insula Dranov, în ultima meandra a braţului Sfântu Gheorghe (km 20 - km 25) şi cuprinde lacul pripriu-zis, în limitele malurilor, la nivelurile maxime ale Dunării.

b) Caracterizare ecologică: Datorită izolării şi adâncimii mari, circa 7 m, lacul constituie un loc deosebit de favorabil pentru conservarea unor specii ale faunei piscicole în pericol de dispariţie (caracudă, lin, văduviţă). S-au creat ecotipuri de peşti. Zona este, de asemenea, şi un important loc de hrănire pentru numeroase specii ale faunei ornitologice, reprezentate de stirci, egrete, rate etc. În stufarisurile înconjurătoare s-a semnalat cuibarind cocorul, specie ameninţată cu dispariţia.

1.3.19. Insulele Prundul cu păsări (187 ha)

a) Delimitare:

Situaţia cadastrală

Insulele sunt situate în lacul Sinoe, identificat prin număr cadastral tarla 102, parcela HL 866; cele două insule au încadrarea cadastrală tarla 102, parcelele HS 772, HS 773.

Suprafaţa totală, incluzând luciul de apă, este de 187 ha, iar suprafaţa aproximativă a insulelor este de 1,4 ha.

Aria propusă include cele două insule, respectiv o suprafaţă înconjurătoare a acestora constând din luciul de apă a lacului Sinoe, până la o distanţă de aproximativ 1 km de centrul ariei. Cele două mici insule sunt situate în partea de sud-vest a lacului Sinoe, aproape de mal.

1.3.20. Insula Ceaplace (117 ha)

a) Delimitare

Situaţia cadastrală

Nu are încadrare cadastrală - este situată în lacul Sinoe, identificat prin număr cadastral tarla 102, parcela HL 866.

Suprafaţa totală, incluzând luciu de apă, este de 117 ha, iar suprafaţa aproximativă a insulei este de 0,6 ha.

Aria propusă include insula Ceaplace, respectiv o suprafaţă înconjurătoare a acesteia constând din luciul de apă a lacului Sinoe, până la o distanţă de aproximativ 1 km de centrul ariei.

Insula este situată în partea de nord a lacului Sinoe, aproape de limita zonei de protecţie integrală Grindul Lupilor. Insula are o formă de atol ce delimitează un golf de mici dimensiuni în porţiunea nord-vestică.

Aşa cum este prevăzut în legislaţia în vigoare, în zonele strict protejate este interzisă activitatea economică, intrarea în interiorul acestora fiind permisă doar în scop de cercetare şi de supraveghere. Interdicţia de intrare în zonele strict protejate este cel mai eficient mod de prevenire a distrugerii mediului şi deranjare a speciilor de plante şi animale din aceste zone.

Zonele tampon

Zonele tampon însumează 223.300 ha şi cuprind suprafeţele de teren sau ape care încojoară zonele cu regim de protecţie integrală. Aceste zone prezintă caracteristici biologice apropiate de cele ale zonelor pe care le protejează prin reducerea presiunii antropice. În zonele tampon este permisă valorificarea resurselor naturale regenerabile în mod tradiţional şi cu condiţii de conservare şi protecţie a mediului.

#### Zonele economice

#### Zonele economice (de tranziţie) inclusiv cele de reconstrucţie ecologică, însumează 306.100 ha şi cuprind suprafeţele amenajate piscicol, agricol, silvic şi în alte scopuri, terenurile cu regim liber la inundaţii care nu sunt incluse în ariile protejate, vetrele localităţilor, precum şi alte folosinţe de interes economic din limitele rezervaţiei. Pe aceste suprafeţe din domeniul public sau privat, se desfăşoară, în condiţii de protecţie a mediului, activităţi economice, sociale, dintre care se menţionează pescuitul şi piscicultura, agricultura şi creşterea animalelor, turismul etc.

Organizarea teritoriului RBDD, alte obiective de pe teritoriul RBDD.

Teritoriul RBDD este împărţit în 12 districte funcţionale: Tulcea, Pardina, Chilia, Sulina, Crişan, Caraorman, Sfântu Gheorghe, Maliuc, Uzlina, Sarichioi, Jurilovca, Mihai Viteazu.

Pe teritoriul RBDD sunt aplasate, în curs de execuţie sau proiectate următoarele obiective, proprietatea ARBDD (planşa 2):

- Sediul administrativ al ARBDD, în municipiul Tulcea;

- Centre de informare ecologică: existente în Tulcea (în sediul administrativ al ARBDD Tulcea), Crişan (comuna Crişan), Sulina (oraşul Sulina), Murighiol (comuna Murighiol), Sf. Gheorghe (comuna Sf. Gheorghe), în curs de execuţie la Gura Portiţei (comuna Jurilovca) şi la Chilia Veche (comuna Chila Veche) şi propuse a se executa la Caraorman (comuna Crişan) şi Letea (comuna CA Rosetti);

- Centrul internaţional de instruire ecologică la Uzlina (comuna Murighiol);

- Centrul de monitorizare ornitologică la Grindul Lupilor (comuna Mihai Viteazu);

- Staţia de monitorizare peşti migratori din Dunăre la Isaccea;

- Cantoane de pază la Gorgova (comuna Crişan), Dunavăţ (comuna Murighiol), Caraorman (comuna Crişan), Răducu (comuna Crişan), Letea (comuna CA Rosetti), Roşca (comuna Chilia Veche), Sfântu Gheorghe (comuna Sf. Gheorghe), Gura Portiţei (comuna Jurilovca);

Pe teritoriul RBDD sunt organizate 15 trasee de vizitare/turistice pe căi navigabile şi 9 trasee de vizitare/turistice terestre, pe zone înalte, pentru drumeţii. (planşa 2):

Ariile naturale protejate devin tot mai mult destinaţii turistice pentru vacanţe de lungă durată, pentru excursii sau pentru practicarea sporturilor. Unele dintre acestea înregistrează un număr foarte mare de vizitatori, ceea ce afectează resursele naturale, iar altele, din cauza unui management necorespunzător, permit pătrunderea turiştilor în cele mai îndepărtate şi izolate zone, astfel încât circulaţia tvizitatorilor scapă de sub control.

2. DATE TEHNICE

  - Obiectivele generale ale proiectului – studiului de fezabilitate:

- Menţinerea echilibrului ecologic şi protecţia patrimoniului natural şi cultural, precum şi implementarea măsurilor pentru îmbunătăţirea stării de conservare a ecosistemelor din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării, în conformitate cu prevederile Directivelor Europene : Directiva Consiliului European 92/43 EEC (Directiva Habitate) şi Directiva Consiliului European 79/409 EEC (Directiva Păsări);

- Îmbunătăţirea protecţiei şi managementului zonelor strict protejate şi a zonelor tampon prin dezvoltarea unui sistem de informare, semnalizare şi delimitare în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării.

- Prezentarea Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, a obiectivelor urmărite şi a activităţilor ce se pot desfăşura pe teritoriul RBDD;

- Asigurarea îndrumării, supravegherii şi controlului tuturor activităţilor ce se desfăşoară pe teritoriul RBDD.

  - Obiectivele specifice ale proiectului – studiului de fezabilitate:

a) elaborarea soluţiilor adecvate pentru  delimitarea perimetrului RBDD, semnalizarea şi delimitarea zonelor strict protejate, zonelor tampon, a principalelor unităţi fizico-geografice, a traseelor de vizitare/turistice pe căi navigabile şi pe uscat, semnalizarea şi informarea vizitatorilor privind restricţiile de acces şi comportament din perimetrul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării.

  - Studiul de Fezabilitate trebuie să evidenţieze şi să urmărească realizarea următoarelor activităţi:

- marcarea perimetrului Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (limita terestră) cu semnale specifice (borne), referenţiate geodezic;

- semnalizarea perimetrului Rezervaţiei cu panouri de prezentare/avertizare, amplasate la toate punctele/zonele de acces posibile în Rezervaţie, terestre sau acvatice;

- marcarea limitelor zonelor strict protejate cu semnale specifice referenţiate geodezic;

- semnalizarea zonelor cu regim de protecţie integrală/zone strict protejate cu panouri de de prezentare/avertizare, amplasate la toate punctele/zonele de acces posibile în aceste zone, terestre sau acvatice;

- semnalizarea a zonelor tampon, a zonelor de pescuit sportiv, a zonelor de vânătoare cu panourile de prezentare/avertizare, amplasate la toate punctele/zonele de acces posibile în aceste zone, terestre sau acvatice;

- semnalizarea traseelor de vizitare/turistice din teritoriul Rezervaţiei, a zonelor de interes  (colonii avifaunistice, zone peisagistice deosebite - lacuri, canale, gârle, etc.) cu panouri de prezentare/avertizare, amplasate în punctele de acces sau pe trasee;

- semnalizarea zonelor de campare, a zonelor de staţionare a mijloacelor de transport auto şi naval, din teritoriul Rezervaţiei, cu panouri de prezentare/avertizare amplasate vizibil în zonele de interes;

- amenajări pentru controlul/limitarea accesului persoanelor în zonele cu regim de protecţie integrală/zonele strict protejate, amplasate la toate punctele de acces, terestre sau acvatice (bariere terestre sau acvatice, etc.).

Panourile de prezentare/avertizare vor conţine instrucţiuni privind comportamentul şi activităţile ce se pot desfăşura pe teritoriul, precum şi informaţii utile privind descrierea locurilor şi a valorilor patrimoniului natural şi cultural.

  - Specificaţiile tehnice:

- Studiul de fezabilitate va analiza şi va oferi soluţii la următoarele cerinţe:

  - Tipuri de panouri, semnale şi borne de delimitare care se vor realiza în cadrul proiectului;

  - Identificarea locurilor de amplasare a panourilor, semnalelor şi bornelor şi marcarea acestora pe hartă, la scara cel putin 1:75.000;
Notă:	Hărţile se vor face pe districte;

  - Soluţii tehnice concrete de realizare a panourilor, semnalelor şi bornelor;

  - Soluţii tehnice concrete privind modul de montare a panourilor, semnalelor şi bornelor pe teritoriul RBDD;

  - Evaluarea costurilor. Evaluarea investiţiei se va face în lei şi euro. Devizul general va fi întocmit conform prevederilor din HG nr. 28/2008;

- Studiul de fezabilitate va conţine Caietul de sarcini pentru faza de proiectare „Proiect tehnic”;

- Studiul de fezabilitate va fi elaborat conform dispoziţiilor din HG nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii şi Ordinul Ministrului Mediului nr. 269/2008.

- Elaboratorul va reactualiza devizul general ori de câte ori este nevoie conform dispoziţiilor din HG nr. 28/2008.

- Grupul de lucru care va elabora Studiul de Fezabilitate trebuie să fie format din experţi cu expertiză, în principal, în următoarele domenii şi/sau subdomenii:

  - proiectare şi design asistată de calculator,

  - inginerie în domeniul construcţiilor,

  - geodezie, cadastru,

  - geotehnică,

  - managementul proiectelor.

  - Alte servicii

Proiectantul va elabora, în afara Studiului de fezabilitate, următoarele:

- DOCUMENTAŢIA DE AVIZARE în CTE-Ministerul Mediului şi Pădurilor, conf. reglementărilor în vigoare;

- Documentaţii pentru obţinerea Certificatului de urbanism (Planuri de situaţii şi Memorii tehnice);

- Documentaţii pentru obţinerea avizelor solicitate prin Certificatul de urbanism.

  - Finanţarea investiţiei

Implementarea Studiului de Fezabilitate se propune a se realiza prin finanţare integrală de la bugetul de stat.

TIPURI DE PANOURI

1. Panouri informative (5 tipuri de panouri): panouri ce aduc informaţii generale (hartă + descriere) despre RBDD (zone cu regim de protecţie integral/zone strict protejate, trasee de vizitare/turistice, zone de pescuit recreativ-sportiv, zone de campare). şi campare, amplasarea cantoanelor, centrelor de vizită.

Se vor propune mai multe tipuri de panouri informative în funcţie de locul de amplasare.

Aceste panouri vor fi amplasate în localităţile din teritoriul RBDD, în localităţile limitrofe RBDD şi pe drumurile de acces dinspre Bucureşti, Constanţa, Galaţi.

Panourile proiectate pentru zonele cu protecţie integrală (zone strict protejate) nu trebuie să se suprapună peste panourile din proiectul „Sistem de securizare a zonelor strict protejate şi reabilitatea sistemului de semnalizare”.

Ofertantului declarat câştigător i se va pune la dispoziţie proiectul mai sus amintit.

2. Panouri de orientare (4 tipuri de panouri): panouri cu denumiri de lacuri, canale, prin care menţionează poziţionarea pe un traseu turistic sau prin care se interzice accesul. Se propune drept conţinut informaţional sigla RBDD în stânga, denumire în mijloc, iar în partea dreaptă se poate menţiona opţional: “traseu turistic nr...” (1), sau “acces interzis vizitatori/turişti” (2), sau “acces interzis” (3). Pe acelaşi model se propune realizarea de panouri de direcţionare către obiective din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării sau din vecinătate (ex.: “sediul ARBDD”, “Centrul de Informare…”, “Staţia de monitorizare sturioni Isaccea”, etc.).

3. Panouri de interzicere (6 tipuri de panouri): panouri care cuprind mesaje de interzicere a unor activităţi (accesul, camparea, focul, pescuitul recreate-sportiv, ruperea plantelor, producerea zgomotelor, etc.) în formă rotundă.

4. Borne triunghiulare de marcare şi delimitare pentru delimitarea georeferenţiată a zonelor cu regim de protecţie integral/zone strict protejate, zone tampon (bornele vor avea sigla RBDD);

5. Panouri de semnalizare şi delimitare pentru semnalizarea fondurilor de vânătoare, zonelor de reconstrucţie ecologică, zonelor de pescuit recreativ-sportiv, colonii, habitate (Natura 2000, SPA, SCI), având sigla RBDD.

Dimensiunile, modelul, locaţia şi numărul panourilor vor fi stabilite de proiectant prin identificare în teren, în aşa fel încât informaţiile să fie cât mai lizibile şi mai accesibile, pentru informarea unui public cât mai larg.

# SECŢIUNEA III

FORMULARE

Secţiunea Formulare conţine formularele destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea şi prezentarea ofertei şi a documentelor care o însotesc şi, pe de altă parte, să permită comisiei de evaluare examinarea şi evaluarea rapidă şi corectă a tuturor ofertelor depuse.

Fiecare ofertant care participă la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică are obligaţia de a prezenta formularele prevăzute în cadrul acestei secţiuni, completate în mod corespunzator şi semnate de persoanele autorizate.

- Formular nr. 1 – Scrisoare de înaintare

- Formular nr. 2 – Certificat de participare la licitaţie cu ofertă independentă

- Formular nr. 3 – Declaraţie privind situaţia personală a operatorului economic

- Formular nr. 4 – Informaţii generale

- Formular nr. 5 – Declaraţie Privind utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice

- Formular nr. 6 – Declaraţie privind efectivul mediu anual al personalului angajat şi al cadrelor de conducere

- Formular nr. 7 – Declaraţie privind lista principalelor prestări de servicii

- Formular nr. 8 – Model  declaraţie subcontractanţi

- Formular nr. 9 – Angajament  Terţ susţinător financiar

- Formular nr. 10 – Angajament privind susţinerea tehnica şi profesională a ofertantului/ grupului de operatori economici

- Formular nr. 11 – Declaraţie  terţ susţinător tehnic şi profesional

- Formular nr. 12 – Declaraţie  terţ susţinător tehnic şi profesional

- Formular nr. 13 – Formular  de ofertă – servicii

- Formular nr. 14 – Centralizator  de preţuri servicii

- Formular nr.15 – Acord  de Asociere

- Formular nr. 16 – Solicităre  de clarificări către Autoritatea contractantă

- Formular nr. 17 – Model de contestaţie

- Formular nr. 18 – Model declaraţie iniţială privind îndeplinirea cerinţelor de calificare

- Formular nr. 19 – Contract de servicii (proiect)

# Formular nr. 1– Model scrisoare de înaintare

| OPERATORUL ECONOMIC ___________________ (denumire / sediu ) | Înregistrat la sediul autorităţii contractante nr._________data___________ora_____ |
| --- | --- |

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către

Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării,

Tulcea, Str. Portului nr. 34A

Ca urmare a anunţului/invitaţiei de participare nr. ______ din ______________, privind aplicarea procedurii de cerere de ofertă pentru atribuirea contractului Servicii de proiectare, Studiu de fezabilitate la obiectivul de investiţie “Semnalizarea şi delimitarea RBDD”,

noi ________________________________________ (denumirea/numele operatorului economic) vă transmitem alăturat următoarele:

1. Documentul ______________________(tipul, seria/numărul, emitentul) privind garanţia pentru participare, în cuantumul şi în forma stabilită de dumneavoastră prin documentaţia de atribuire;

2. Pachetul/plicul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un număr de ________ copii:

a) oferta;

b) documentele care însoţesc oferta.

c) mostre, schiţe după caz.

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele.

Data completării ___________				Cu stimă,

Operator economic,

...................................										           (semnătura autorizată )

Formular nr. 2 – Certificat de participare la licitaţie cu ofertă independentă

CERTIFICAT

de participare la licitaţie cu ofertă independentă

I. Subsemnatul/Subsemnaţii, ..................., reprezentant/reprezentanţi legali al/ai ........................., întreprindere/asociere care va participa la procedura de achiziţie publică organizată de Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării , în calitate de autoritate contractantă, cu nr. ......... din data de ............,

certific/certificăm prin prezenta că informaţiile conţinute sunt adevărate şi complete din toate punctele de vedere.

II. Certific/Certificăm prin prezenta, în numele ........................., următoarele:

1. am citit şi am înţeles conţinutul prezentului certificat;

2. consimt/consimţim descalificarea noastră de la procedura de achiziţie publică în condiţiile în care cele declarate se dovedesc a fi neadevărate şi/sau incomplete în orice privinţă;

3. fiecare semnătură prezentă pe acest document reprezintă persoana desemnată să înainteze oferta de participare, inclusiv în privinţa termenilor conţinuţi de ofertă;

4. în sensul prezentului certificat, prin concurent se înţelege oricare persoană fizică sau juridică, alta decât ofertantul în numele căruia formulăm prezentul certificat, care ofertează în cadrul aceleiaşi proceduri de achiziţie publică sau ar putea oferta, întrunind condiţiile de participare;

5. oferta prezentată a fost concepută şi formulată în mod independent faţă de oricare concurent, fără a exista consultări, comunicări, înţelegeri sau aranjamente cu aceştia;

6. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte preţurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenţia de a oferta sau nu la respectiva procedură sau intenţia de a include în respectiva ofertă elemente care, prin natura lor, nu au legătură cu obiectul respectivei proceduri;

7. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte calitatea, cantitatea, specificaţii particulare ale produselor sau serviciilor oferite;

8. detaliile prezentate în ofertă nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent înainte de momentul oficial al deschiderii publice, anunţată de contractor.

III. Sub rezerva sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare, declar/declarăm că cele consemnate în prezentul certificat sunt adevărate şi întrutotul conforme cu realitatea.

Ofertant,                             Data

........................

Reprezentant/Reprezentanţi legali

(semnături)

# Formular nr. 3 - Declaraţie privind situaţia personală a operatorului economic

Operator Economic

.......................... (denumirea)

D E C L A R A Ţ I E

Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea operatorului economic) în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 180 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 337/2006, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, ................................. reprezentant împuternicit al ............. (denumirea operatorului economic), în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului, la procedura de ................. (se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect ....................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrării), codul CPV ............., la data de ................ (zi/luna/an), organizată de Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, declar pe propria răspundere că:

- nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator judiciar sau activităţile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;

- nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a);

- mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit pana la data solicitată;

- în ultimii 2 ani, am îndeplinit integral obligaţiile contractuale şi nu am produs grave prejudicii beneficiarilor;

- nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data completării                                                                  Operator economic,

................................. (semnătură autorizată)

# Formular nr. 4 - INFORMAŢII GENERALE

Operator economic

..................................

(denumirea/numele)

INFORMAŢII GENERALE

1. Denumirea/numele:

2. Codul fiscal:

3. Adresa sediului central:

4. Telefon:

Fax:

E-mail:

5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare ...................................

(numărul înmatriculare/inregistrare, data)

6. Obiectul de activitate, pe domenii: __________________________

(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)

6.1. Activităţi CAEN pentru care există autorizare..................................(se va solicita după caz, certificatul constatator conform căruia operatorul economic îndeplineşte condiţiile de funcţionare specifice pentru activitatea CAEN în care se înscrie obiectul contractului de achiziţie)

Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:

1._______________________________________________________

(adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare)

2._______________________________________________________

3._______________________________________________________

4._______________________________________________________

8. Principala piaţă a afacerilor :

9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani :

| Anul | Cifra de afaceri anuală (la 31 dec.) lei | Cifra de afaceri anuală (la 31 dec.) echivalent euro |
| --- | --- | --- |
| 1 2008 |  |  |
| 2 2009 |  |  |
| 3 2010 |  |  |
| Media anuală : |  |  |

Operator economic,

..................................

(semnătură autorizată)

# Formular nr. 5– DECLARAŢIE Privind utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice

Operator economic

_________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

Privind utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........................................................... (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării , Tulcea, Str. Portului nr. 34A, cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Operator economic,

..................................

(semnătură autorizată)

LISTĂ

privind utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice

| Nr. crt. | Denumire utilaj/echipament/instalaţie | U.M | Cantitate | Forma de deţinere |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Proprietate | În chirie |

Operator economic,

…….........……………….

(semnătură autorizată )

# Formular nr. 6 – Declaraţie privind efectivul mediu anual al personalului angajat şi al cadrelor de conducere

Operator economic

_________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

PRIVIND EFECTIVUL MEDIU ANUAL AL PERSONALULUI ANGAJAT

ŞI AL CADRELOR DE CONDUCERE

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........................................................... (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Administraţiei  Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării , Tulcea, Str. Portului nr. 34A, cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

|  | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Personal angajat |  |  |  |
| Din care personal de conducere |  |  |  |

(În cazul solicitării)

Anexez la declaraţie CV-urile personalului de conducere, precum şi a personalului responsabil pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică.

Data completării								Operator economic,

......................									 .................................

(semnătură autorizată)

# Formular nr. 7 - Declaraţie privind lista principalelor prestări de servicii

Operator economic

_____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR

PRESTĂRI DE SERVICII ÎN ULTIMII 3 ANI

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........................................................... (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Administraţiei  Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării , Tulcea, Str. Portului nr. 34A, cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Operator economic,

..................................

(semnătură autorizată)

| Nr. crt. | Obiect contract | Codul CPV | Denumirea/nume beneficiar /client Adresa | Calitatea prestatorului*) | Preţ total contract | Procent îndeplinit de prestator (%) | Perioadă derulare contract **) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

Operator economic,

(semnătură autorizată)

*)Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat; subcontractant.

**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a prestării.

# Formular nr. 8– Model declaraţie subcontractanţi

Operator economic

_________________

(denumirea/numele)

LISTĂ

CU SUBCONTRACTANŢII

ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA

Subsemnatul .................................................... ofertant/candidat/reprezentant împuternicit al ........................................ (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul de mai jos sunt reale.

| Nrcrt | Denumire /nume subcontractant | Datele de recunoaştere ale subcontractanţilor | Specializare | Partea/părţile din contract ce urmează a fi subcontractate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Operator economic

(semnătură autorizată)

# Formular nr. 9 - Angajament Terţ susţinător financiar

Terţ susţinător financiar

..........................

(denumirea)                                             ANGAJAMENT

privind susţinerea financiară

a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici

Către, Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării ,

Tulcea, Str. Portului nr. 34A,

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ..............................

(denumirea contractului de achiziţie publică), noi .......................(denumirea terţului susţinător financiar), având sediul înregistrat la .................. (adresa terţului susţinător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia ................ (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta/aceştia conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.

Acordarea susţinerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia .......... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) suma de .................................................................. (valoarea totală/parţială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică.

Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să răspundem faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de ..... (denumire ofertant/grupul de operatori economici), în baza contractului de achiziţie publică şi pentru care ...... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) a primit susţinerea financiară conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discuţiune.

Noi, ..................... (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să renunţam definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea contractantă, cât şi faţă de ............ (denumire ofertant/candidat/grupul de ofertanţi), care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.186 alin.(2) din OUG nr.34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea financiară acordată .............................................................. (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici).

Data completării,					Terţ susţinător,

(semnătură autorizată)

# Formular nr. 10 – ANGAJAMENT privind susţinerea tehnica si profesională a ofertantului/grupului de operatori economici

..........................

(denumirea)

ANGAJAMENT

privind susţinerea tehnica si profesională

a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici

Către, Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării , Tulcea, Str. Portului nr. 34A,

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ...................... (denumirea contractului de achiziţie publică), noi ............. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), având sediul înregistrat la .......... .............(adresa terţului susţinător tehnic şi profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia.............. (denumirea ofertantului/grupului de operatori economici) toate resursele tehnice şi profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta/aceştia, conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.

Acordarea susţinerii tehnice şi profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia .......... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) resursele tehnice şi/sau profesionale de ................................................ ..................................................................necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică.

Noi, ....................... (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că înţelegem să răspundem, în mod necondiţionat, faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de ....................... (denumire ofertant/candidatului/grupul de operatori economici), în baza contractului de achiziţie publică, şi pentru care ................ (denumire operatorul/candidatului/grupul de operatori economici) a primit susţinerea tehnică şi profesională conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discuţiune.

Noi, .................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm ca înţelegem să renunţăm definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea contractantă, cât şi faţă de ................. (denumire ofertant/grupul de ofertanţi), care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.190 alin.(2) din OUG nr.34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea tehnică şi profesională acordată .............................................................. (denumirea ofertantului/lcandidatului/grupului de operatori economici).

Data completării,							Terţ susţinător,

...........................							.....................

(semnătură autorizată)

# Formular nr. 11 – Declaraţie terţ susţinător tehnic şi profesional

Terţ susţinător tehnic şi profesional (utilaje)

..........................

(denumirea)

Declaraţie

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .......................... (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care dispun şi care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică............................................................. sunt reale.

Declar de asemenea că vom disponibiliza aceste resurse necondiţionat, în funcţie de necesităţile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică având ca obiect..........................................................( obiectul contractului).

LISTA

privind logistica, utilajele, instalaţiile şi echipamentele tehnice aflate în dotare si care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică

| Nr. crt | Denumire utilaj/echipament/instalaţie | Cantitate U.M. | Forma de deţinere |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Proprietate | În chirie |

Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră tehnică şi profesională oferită .............................................. ....................................................(denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici).

Data completării,						Terţ susţinător,

(semnătură autorizată)

# Formular nr. 12 – Declaraţie terţ susţinător tehnic şi profesional

Terţ susţinător tehnic şi profesional (personal)

..........................

(denumirea)

Declaraţie

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........(denumirea terţului susţinător tehnic si profesional), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului angajat şi al cadrelor de conducere şi care urmează a fi efectiv alocat pentru indeplinirera contractului de achiziţie publică.................................................... sunt reale.

LISTA

privind personalului angajat şi al cadrelor de conducere care urmează a fi efectiv

alocate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică

|  | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Personal angajat |  |  |  |
| Din care personal de conducere |  |  |  |
| Personal efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului |  |  |  |
| Din care personal de conducere efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului |  |  |  |

Anexez declaraţiei, CV-urile personalului de conducere precum şi ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate, referitoare la experienţa anterioară, capacităţile tehnice şi personalul angajat şi cel de conducere sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării , Tulcea, Str. Portului nr. 34A,cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră tehnică şi profesională oferită .............................................. ....................................(denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici).

Data completării,					Terţ susţinător,

(semnătură autorizată)

# Formular nr. 13 – Formular de ofertă - servicii

..............................................

(denumirea/numele ofertant)

FORMULAR DE OFERTĂ

Către

Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării ,

Tulcea, Str. Portului nr. 34A

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului ...... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus mentionată, să prestăm servicii de proiectare  pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate :

- Semnalizarea şi delimitarea Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării

pentru suma de ............. lei / ..........euro (suma în litere şi în cifre) platibilă în funcţie de alocarea bugetară, la care se adaugă TVA în valoare de ........... lei /............ euro (suma în litere şi în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile din anexă, în graficul de timp solicitat de autoritatea contractantă. (se va indica anexa la formular)

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de .......................................... zile (durata în litere şi cifre) respectiv până la data de ....................... (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.

5. Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare)

|_| depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”.

|_| nu depunem ofertă alternativă.

6. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă primită.

Data _____/_____/_____

...............................................................................,

(nume, prenume şi semnătură),

L.S.

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ....................................... (denumirea/numele operatorului economic)

# Formular nr. 14 - Centralizator de preţuri servicii

..........................................................

(denumirea/numele ofertant)

CENTRALIZATOR DE PREŢURI

pentru servicii

Anexă la ofertă

| Nr. crt | Activitatea (gama/faza) | Cantitatea | Preţul unitar |  | Preţul total |  | Taxa pe valoarea adăugată |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lei | Euro | Lei (col 2x col 3) | Euro (col 2 x col 4) | Lei |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |

| TOTAL Lei: Euro: | ........ % asociaţi lei: ........ % subcontractanţi lei: |
| --- | --- |
|  | ........ % asociati euro: ........ % subcontractanti euro: |

.............................................

(semnătura autorizată)

L.S.

# Formular nr. 15 – Model ACORD DE ASOCIERE

ACORD DE ASOCIERE

în vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică

Prezentul acord de asociere are ca temei legal art. 44, alin. 1 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin legea nr.337/2006.

- Părţile acordului :

_______________________, reprezentată prin................................, în calitate de..............

(denumire operator economic, sediu, telefon)

şi

________________________ reprezentată prin..............................., în calitate de..............

(denumire operator economic, sediu, telefon)

2. Obiectul acordului:

2.1 Asociaţii au convenit să desfăşoare în comun următoarele activităţi:

a) participarea la procedura de achiziţie publică organizată de Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării , Tulcea, Str. Portului nr. 34A pentru atribuirea contractului /acordului cadru ...........................................................(obiectul contractului/acordului-cadru)

b) derularea în comun a contractului de achiziţie publică în cazul desemnării ofertei comune ca fiind câştigătoare.

2.2 Alte activitaţi ce se vor realiza în comun:

1. ___________________________________

2. ___________________________________

… ___________________________________

2.3 Contribuţia financiară/tehnică/profesională a fiecarei părţi la îndeplinirea contractului de achiziţie publică este:

1._______ % S.C. ___________________________

2._______ % S.C. ___________________________

2.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activităţile comune desfăşurate de asociaţi se va efectua proporţional cu cota de participare a fiecărui asociat, respectiv:

1._______ % S.C. ___________________________

2._______ % S.C. ___________________________

3. Durata asocierii

3.1 Durata asocierii constituite în baza prezentului acord este egală cu perioada derulării procedurii de atribuire şi se prelungeşte corespunzător cu perioada de îndeplinire a contractului ( în cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie).

4. Condiţiile de administrare şi conducere a asociaţiei:

4.1 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru întocmirea ofertei comune, semnarea şi depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord.

4.2 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru semnarea contractului de achiziţie publică în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord, în cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie).

5. Încetarea acordului de asociere

5.1 Asocierea îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze:

- expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul;

- neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a activităţilor prevăzute la art. 2 din acord;

- alte cauze prevăzute de lege.

6 Comunicări

6.1 Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă la adresa/adresele ......................................................., prevăzute la art..........

6.2 De comun acord, asociaţii pot stabili şi alte modalităţi de comunicare.

7 Litigii

7.1 Litigiile intervenite între părţi se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare vor fi soluţionate de către instanţa de judecată competentă.

8. Alte clauze:____________________________________________

Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de.....exemplare, câte unul pentru fiecare parte, astăzi............................(data semnării lui)

Liderul asociatiei:

______________________

(denumire autoritate contractanta)

ASOCIAT 1,

___________________

ASOCIAT 2,

___________________

Notă!: Prezentul acord de asociere constituie un model orientativ şi se va completa în funcţie de cerinţele specifice ale obiectului contractului/contractelor.

# Formular nr. 16 – Model SOLICITĂRE DE CLARIFICĂRI către Autoritatea contractantă

SOLICITĂRI DE CLARIFICĂRI

Către,

_________________________________

(denumire autoritate contractanta)

Referitor la procedura de ____________________ (tip procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică/încheierea acordului-cadru ___________________ cod CPV ________________, vă adresăm următoarea solicitare de clarificări cu privire la:

……………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

Faţă de cele de mai sus, vă rugăm sa ne prezentaţi punctul dumneavoastră de vedere cu privire la aspectele menţionate mai sus.

Cu considerate,

S.C.____________________

___________________________

(adresa)

………………………………………

(semnatura autorizată)

# Formular nr. 17 – MODEL DE CONTESTAŢIE

Formular pentru persoane juridice

Antet/contestator

………………………….

CONTESTAŢIE

Subscrisa………………………....... (denumirea persoanei juridice), cu sediul în …….....................................………., cod unic de înregistrare ...…………………………, reprezentată legal prin .................... în calitate.........., în calitate de ofertant/candidat la procedura de atribuire ........... a contractului de achiziţie publică Studiu de Fezabilitate : Semnalizare şi delimitare RBDD, organizată de autoritatea contractantă Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, având sediul în Tulcea, Str. Portului nr. 34A,formulez prezenta:

CONTESTAŢIE

prin care solicit

anularea actului

obligarea autorităţii contractante de a emite un act

obligarea autorităţii contractante la adoptarea de măsuri necesare pentru remediere actului/actelor care afectează procedura de atribuire.

…………………………..

Se nominalizează actul/actele atacate.

Motivele care stau la baza contestaţiei sunt :

- în fapt …………………………………………..

- în drept ……………………………………….

În sprijinul contestaţiei depun următoarele mijloace de probă:

………………………

Data,

Reprezentat legal (nume/prenume în clar)

___________________

# Formular nr. 18 – Model declaraţie iniţială privind îndeplinirea cerinţelor de calificare

Operator Economic

..........................

(denumirea)

DECLARAŢIE

Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea operatorului economic), în calitate de:

- ofertant unic (cu ofertă individuală)

- ofertant asociat (cu ofertă comună)

la procedura de ................. (se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect ....................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrării), codul CPV .............organizată de ............ (denumirea autorităţii contractante), la data de................ zi/luna/an),

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că îndeplinesc criteriile de calificare astfel cum au fost solicitate în documentaţia de atribuire, după cum urmează :

- Situaţia personală

- Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale

- Situaţia economico-financiară

- Capacitatea tehnică şi/sau profesională

- Standarde de asigurare a calităţii

- Standarde de protecţie a mediului.

(se bifează după caz)

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate în prezenta declaraţie precum şi Anexa acesteia sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare potrivit prevederilor legale.

Data completării						Operator economic,

...................................

(semnătură autorizată)

ANEXA 1

Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea operatorului economic), în susţinerea DECLARAŢIEI menţionez succinct modul concret de îndeplinire a documentelor* aşa cum au fost solicitate în documentaţia de atribuire de către autoritatea contractantă:

A Situaţia personală:

•....................................

•………………………

•………………………

•……………………….

•………………………

B Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale:

•....................................

•………………………

•………………………

•……………………….

•………………………

C Situaţia economico-financiară:

•....................................

•………………………

•………………………

•……………………….

•………………………….

D Capacitatea tehnică şi/sau profesională:

•....................................

•………………………

•………………………

•……………………….

•………………………….

E Standarde de asigurare a calităţii:

•....................................

•………………………

•………………………

•……………………….

•………………………….

F Standarde de protecţie a mediului:

•....................................

•………………………

•………………………

•……………………….

•………………………….

*NOTĂ: dacă au fost solicitate se completează inclusiv cu diverse valori, cantităţi sau alte asemenea.

Înţeleg că în cazul în care primesc din partea autorităţii contractante o solicitare de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probează/confirmă îndeplinirea cerinţelor de calificare prezentate mai sus, mă oblig să le prezint în termenul stabilit.

Data completării 						Operator economic,

...................................

(semnătură autorizată)

Formular nr. 19 – Model Contract de prestări servicii

(acest formular se va prezenta semnat şi ştampilat pe fiecare pagină de către ofertant, împreună cu celelalte formulare la depunerea documentaţiei de participare)

Contract de servicii

nr.______________data_______________

1. Părţile contractante

În temeiul Ordonanţei de Urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de prestare de servicii,

între

Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, Str. Portului, nr. 34A, telefon: 0240/ 518924, fax: 0240 / 518975, număr de înmatriculare N/A, cod fiscal 3722040, cont trezorerie deschis la Trezoreria Tulcea, RO30TREZ64123740156XXXXX, reprezentată prin Grigore BABOIANU, Guvernator, în calitate de achizitor, pe de o parte,

şi

…….............................................……………......................(denumirea operatorului economic)

adresă .................................................................... telefon/fax .....................................................

număr de înmatriculare .................................................... cod fiscal ...........................................

cont (trezorerie, bancă) ...................................................................................... reprezentată prin ............................................................................................... (numele conducătorului legal), ............................................................... (funcţia), în calitate de prestator, pe de altă parte.

2. Definiţii

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

a) Contract - prezentul contract şi toate anexele sale;

b)achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

c) preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;

d)servicii - activităţi a căror prestare face obiect al contractului;

e)produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza aferent serviciilor prestate conform contractului;

f)forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;

g) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

3. Interpretare

3.1 - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

Clauze obligatorii

4.  Obiectul principal al contractului

4.1 - Prestatorul se obligă să presteze servicii de proiectare, întocmirea Studiului de Fezabilitate,  în perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract de servicii de proiectare: ,,Studiu de fezabilitate Semnalizarea şi delimitarea Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării”.

Contractul de prestări servicii va cuprinde următoarele:

- Studiu de fezabilitate şi studii conexe (topo, geo), Evaluarea investiţiei (Devizul General), Documentaţia de avizare CTE-MMP, Documentaţii pentru obţinerea Certificatului de Urbanism şi a avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism, obţinerea certificatului de urbanism.

Prin contractul de prestări servicii se impun următoarele:

- studiul de fezabilitate se va elabora în conformitate cu prevederile HG nr. 28/2008, cu respectarea indicatorilor tehnici din tema de proiectare,

- după întocmirea studiului de fezabilitate urmează avizarea acestuia în C.T.E. – ARBDD. După completarea Studiului de fezabilitate cu eventualele recomandări ale membrilor C.T.E., se va obţine certificatul de urbanism şi Documentaţia va fi înaintată pentru avizare C.T.E-Ministerul Mediului şi Pădurilor.

- Contractul de prestări servicii se consideră încheiat după obţinerea avizului CTE al Ministerului Mediului şi Pădurilor. În urma avizării favorabile a Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei se poate restitui garanţia de buna execuţie a contractului.

4.2 - Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului de servicii de proiectare ,,Studiu de fezabilitate Semnalizarea şi delimitarea Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării”, în funcţie de alocarea bugetară a Ministerului Mediului şi Pădurilor.

4.3. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul serviciilor prestate, plătibil prestatorului de către achizitor este de ...............lei, echivalent a ............. euro la care se adaugă T.V.A. .

5. Durata contractului

5.1 – Durata prezentului contract este de 6 luni, adică de la ........................ până la 30.11.2011.

6. Documentele contractului

6.1 - Documentele contractului sunt ( cel puţin):

a) documentaţia de atribuire;

b) propunerea tehnică şi propunerea financiară;

c) graficul de îndeplinire a contractului;

d) graficul de plăţi;

e) garanţia de bună execuţie, dacă este cazul;

f) angajamentul ferm de susţinere din partea unui terţ, dacă este cazul.

(se enumeră, după caz, toate documentele pe care părţile înţeleg să le considere ca fiind parte intergrantă a contractului)

7. Obligaţiile principale ale prestatorului

7.1- Prestatorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentul contract în perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate.

7.2- Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi/sau performanţele prezentate în propunerea tehnică, anexă la contract.

7.3 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu graficul de prestare prezentat în propunerea tehnică.

7.4 - Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

- reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu serviciile prestate, şi

- daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

8. Obligaţiile principale ale achizitorului

8.1 – Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate.

8.2- Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate în termenul convenit.

8.3 - Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator în 45 de zile de la emiterea facturii de către acesta. Plăţile în valută se vor efectua prin respectarea prevederilor legale.

8.4 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 zile de la expirarea perioadei prevăzute convenite, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat ce achizitorul onorează factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp posibil.

9. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor

9.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1% din preţul contractului pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.

9.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1% din plata neefectuată pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.

9.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a cere rezilierea contractului şi de a pretinde plata de daune-interese.

9.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru prestator. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

Clauze specifice

10. Garanţia de bună execuţie a contractului

10.1 - Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului, în termen de 5 zile de la atribuirea contractului, înainte de începerea execuţiei contractului, sub formă de:

- scrisoare de garanţie bancară în favoarea autorităţii contractante;

- ordin de plată în contul autorităţii contractante, deschis la Trezoreria Tulcea;

-depunere la caseria autorităţii contractante a sumei respective contra chitanţă

Orice altă modalitate legală de constituire a garanţiei de bună execuţie va fi acceptată.

10.2 - Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare şi, după caz, să emită ordinul de începere a contractului numai după ce prestatorul a facut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie.

10.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă prestatorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru prestatorului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.

10.4 - Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în termen de 14 zile de la îndeplinirea obligaţiilor asumate şi semnarea Procesului verbal de recepţie. Avizarea Studiului de fezabilitate în CTE-Ministerul Mediului şi Pădurilor certifică încheierea obligaţiilor contractuale.

11. Alte responsabilităţi ale prestatorului

11.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică.

(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevazută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

11.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu graficul de prestare convenit, anexă la contract. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

(se precizează anexa ce conţine graficul de prestare)

12. Alte responsabilităţi ale achizitorului

12.1 - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului.

13. Recepţie şi verificări

13.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică şi din caietul de sarcini.

13.2 - Verificările vor fi efectuate de către achizitor prin reprezentanţii săi împuterniciţi, în conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligaţia de a notifica în scris prestatorului, identitatea persoanelor împuternicite pentru acest scop.

(se precizează anexa care conţine modul de verificare şi recepţie a serviciilor)

14. Începere, finalizare, întârzieri, sistare

14.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor la data primirii ordinului de începere a contractului.

(2) În cazul în care prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate în exclusivitate achizitorului, părţile vor stabili de comun acord:

- a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; şi

- b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adăuga la preţul contractului.

14.2 - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevăzută a fi terminată într-o perioadă stabilită în graficul de prestare, trebuie finalizate în termenul convenit de părţi, termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor.

(2) În cazul în care:

              - orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului, sau

              - alte circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea contractului de către prestator,

îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a acestora, atunci părţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna un act adiţional.

14.3 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă graficul de prestare, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate în graficul de prestare se face cu acordul părţilor, prin act adiţional.

14.4 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi prestatorului.

15. Ajustarea preţului contractului

15.1 - Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.

15.2 - Preţul contractului rămâne ferm pe toată durata derulării acestuia.

16. Subcontractanţi

16.1 - Prestatorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.

16.2 - (1) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.

(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract.

16.3 - (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de prestator de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contract.

(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi îndeplinesc partea lor din contract.

16.4 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va determina schimbarea preţului contractului şi va fi notificată achizitorului.

17. Forţa majoră

17.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

17.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

17.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

17.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

17.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.

17.6- Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.

18. Soluţionarea litigiilor

18.1 - Achizitorul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

18.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din România.

19. Limba care guvernează contractul

19.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

20. Comunicări

20.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.

20.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

21. Legea aplicabilă contractului

21.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părţile au înteles să încheie azi .......................... prezentul contract în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

(se precizează data semnării de către părţi).

Achizitor,		                                                                                     Prestator,

............................                                  ............................                                                                           (semnătură autorizată)		                                                                (semnătură autorizată)	LS								                    LS

ANEXA 1 la contractul de servicii de proiectare nr……./__.__.____

MODUL DE VERIFICARE ŞI RECEPŢIE A SERVICIILOR

- Pe parcursul elaborării fazei de proiectare S.F. cu studiile aferente susţinerii acestuia, achizitorul poate solicita prestatorului părţi din documentaţie, din care să se poată constata dacă se respectă tema de proiectare şi termenele de predare.

- La data predării fazei de proiectare, se semnează de ambele părţi un proces verbal de constatare a terminării lucrărilor. În procesul verbal se menţionează piesele scrise şi desenate, se anexează opisul pe fiecare volum elaborat şi avizul C.T.E. al proiectantului.

- În maxim 10 zile de la semnarea procesului verbal de constatare a terminării unei faze de proiectare, autoritatea contractantă va proceda la avizarea şi recepţia documentaţiei în C.T.E.

- Observaţiile şi solicitările menţionate în avizul C.T.E. al autorităţii contractante se vor rezolva în baza clauzelor contactuale încheiate între părţi.

ACHIZITOR,					OFERTANT,

Clauza se utilzează numai în cazul în care preţul contractului nu este ferm