Nr. inreg. 2706/14.04.2011

APROBAT

Manager,

Prof.Dr.Dorobat Carmen

SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECŢIOASE

"SF. PARASCHEVA"  IAŞI

Jud. Iaşi, municipiul Iaşi, str. Octav Botez nr.2

DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE

privind aplicarea procedurii de achizitie publica – CERERE DE OFERTA- pentru atribuirea contractului de achizitie de lucrari de proiectare si executie „CONSOLIDARE, REABILITARE ŞI REFUNCŢIONALIZARE PAVILION VI”

Cod CPV: 45215140-0 Lucrari de constructii de unitati spitalicesti

71320000 –7 Servicii de conceptie tehnica

## IASI

2011

CUPRINS

Sectiunea I – INSTRUCTIUNI PENTRU OFERTANTI

Sectiunea II - FISA DE DATE A ACHIZITIEI

Sectiunea III - CAIET DE SARCINI

Sectiunea IV – FORMULARE

Sectiunea V - CONTRACT

#### SECTIUNEA I – INSTRUCTIUNI PENTRU OFERTANTI

Prin depunerea unei oferte, ofertantul accepta in prealabil conditiile generale si particulare care guverneaza acest contract ca singura baza a acestei proceduri de atribuire, indiferent care sunt conditiile proprii de vanzare ale ofertantului. Ofertantii au obligatia de a analiza cu atentie Documentatia de Atribuire si sa pregateasca oferta conform tuturor instructiunilor, formularelor, prevederilor contractuale si de specificatii tehnice continute in aceasta Documentatie. Esecul de a depune o oferta care sa contina toate informatiile cerute in termenul prevazut va putea duce la respingerea ofertei. Nu se va tine cont de nici o exprimare a unei rezerve in oferta cu privire la Documentatia de Atribuire. Niciun cost suportat de operatorul economic pentru pregătirea şi depunerea ofertei nu va fi rambursat. Toate aceste costuri vor fi suportate de către operatorul economic ofertant, indiferent de rezultatul procedurii.

- INSTRUCŢIUNI CĂTRE OFERTANŢI

La depunerea ofertelor, ofertanţii trebuie să respecte toate instrucţiunile, formularele, caietul de sarcini, clauzele contractuale şi specificaţiile conţinute în această documentaţie de atribuire. Transmiterea unei oferte care nu conţine toate informaţiile şi documentele cerute, până la termenul limită de depunere a ofertelor specificat, va conduce la descalificarea ofertei.

Anexele si formularele prevăzute în cadrul documentaţiei de atribuire trebuie completate în mod corespunzător. Formularele, declaraţiile şi certificatele prevăzute trebuie semnate (nume, prenume, semnătura) si stampilate, în original, dacă nu se specifică altfel, de persoanele sau instituţiile autorizate.

In scopul confirmarii autenticitatii documentelor depuse in cadrul procedurii de atribuire, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantilor prezentarea acestora in original sau copie legalizata, conform instructiunilor din fisa de date. Imposibilitatea ofertantilor de a confirma autenticitatea documentelor conform instructiunilor de mai sus duce la eliminarea acestora din cadrul procedurii de atribuire in conformitate cu prevederile art. 79 alin. 1 din HG 925/2006 actualizata

#### SECTIUNEA II - FISA DE DATE A ACHIZITIEI

I. 1 AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

| Denumire: SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECŢIOASE "SF. PARASCHEVA" DIN IAŞI |  |  |
| --- | --- | --- |
| Adresă: Jud. Iaşi, Municipiul Iaşi, Str. Octav Botez nr.2 |  |  |
| Localitate: Iaşi Judeţul: Iaşi | Cod Poştal 700116 | Ţara: România |
| Persoana de contact: Ec.Albisteanu Veronica | Telefon: 0232/264252 |  |
| E-mail: sbc_iasi@mail.dntis.ro | Fax: 0232/276521 |  |
| Adresa/ele de internet (dacă este cazul):- Adresa autoritătii contractante: Jud. Iaşi, municipiul Iaşi, str. Octav Botez nr.2 |  |  |

I. 2  PRINCIPALA ACTIVITATE SAU ACTIVITĂŢI ALE AUTORITĂŢII CONTRACTANTE

| ■ ministere ori alte autoritati publice centrale inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local □ agenţii nationale □ autorităţi locale □ alte instituţii guvernate de legea publică - O.N.G. de utilitate publică Legea 315/2004 □ instituţie europeană/organizaţie internaţională □ altele | □ servicii publice centrale □ apărare □ ordine publică/siguranţă naţională □ mediu □ economico-financiare ■ sănătate □ construcţii şi amenajarea teritoriului □ protecţie socială □ cultură, religie si actv. recreative □ educaţie □ activităţi relevante □ energie □ apă □ poştă □ transport □ altele (specificaţii)şi publicitate imobiliară |
| --- | --- |

Autoritatea contractantă achiziţionează  în  numele altei autorităţi contractante

DA □         NU ■

- Documentatia de atribuire este disponibila electronic. - Documente de plata pentru obtinerea documentatiei de atribuire: NU - Date limită de primire a solicitărilor de clarificări 13.05.2011 ora 1400 - Solicitările de clarificări se transmit, în format electronic, prin intermediul SEAP, în conformitate cu Hotărârea nr. 1660 din 22 noiembrie 2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii Adresa SEAP : www.e-licitatie.ro - Rãspunsurile la eventualele solicitãri de clarificari ale operatorilor economici vor fi publicate ca ataşamente la anunţul de participare de pe www.e-licitatie.ro - Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări: 18.05.2011 ora 1500 - Răspunsurile la clarificări vor fi publicate in SEAP, fara a se dezvalui identitatea celui care a solicitat clarificarile - Orice ofertă primită după data şi ora limită de depunere a ofertelor sau la alta adresă decât cea stabilită în Anunţul de participare, precum şi oferta neînsoţită de garanţia de participare corespunzătoare va fi respinsă

- Orice comunicări, solicitări, informări sau notificări trebuie să fie transmise în scris, în limba română

I.3 CĂI DE ATAC

### Organismul competent pentru procedurile de contestare

| Denumire: | Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor – CNSC |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Adresă: | Strada Stavropoleos nr. 6, Sector 3 |  |  |  |
| E-mail: |  | office@cnsc.ro | Telefon: | (+40) 21.310.46.41 |
| Web: |  | www.cnsc.ro | Fax: | (+40) 21.310.46.42 |

### Organismul competent pentru procedurile de remediere

| Denumire: |  | Tribunalul Iasi |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Adresă: |  | Str. A.Panu, nr. 25 – Palatul de Justitie |  |  |  |  |  |
|  | Localitate: |  | Iasi |  |  | Ţara: | România |
|  | E-mail: |  | Tr-iasi-pgref@just.ro |  | Telefon: | 0232-260600 |  |
|  | Web: |  | www.portal.just.ro |  | Fax: | 0232-219660 |  |

### Organismul competent pentru caile de atac

| Curtea de Apel Iasi |  |
| --- | --- |
| Adresă: | Str. A. Panu, nr. 12A, Iasi, cod postal 700060 |
| Telefon: | +40232-260600 |
| Fax: | +40232-260600 |
| E-mail: | curteadeapeliasi@portal.ro |
| Adresă de internet: | http://www.curteadeapeliasi.ro |

### Respingerea de catre Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor a unei contestatii formulate impotriva Autoritatii Contractante se amendeaza conform art. 2781 din OUG 34/2006 – forma actualizata la data de 03.01.2011

### I.4. Sursa de finanţare

| Se specifică sursele de finanţare ale contractului ce urmează a fi atribuit | După caz, proiect/program finanţat din fonduri comunitare DA □ NU ■ |
| --- | --- |
| - Bugetul de Stat □ - Bugetul Local ■ |  |

II:  OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1 Descriere

| II.1.1 Denumire contract: Achiziţionarea serviciului de proiectare (proiect tehnic, proiectul pentru obţinerea autoizaţiei de construcţie, detalii execuţie, elaborare documentaţie avize, acorduri, autorizaţii şi asistenţa tehnică) si execuţie a lucrării „CONSOLIDARE, REABILITARE ŞI REFUNCŢIONALIZARE PAVILION VI” |  |  |
| --- | --- | --- |
| II 1.2 Natura contractului şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare |  |  |
| (a) Lucrări ■ | (b) Produse □ | (c) Servicii □ |
| Execuţie □ Execuţie şi proiectare ■ Realizare prin orice mijloace corespunzătoare cerinţelor specificate de autoritate contractantă □ | Cumpărare □ Leasing □ Închiriere □ Cumpărare în rate □ |  |
| Principala locaţie a lucrării : Jud. Iaşi, municipiul Iaşi, str. Octav Botez nr.2 CODURI CPV: 71320000 -7 Servicii de conceptie tehnica Cod CPV 45215140-0 - Lucrari de constructii de unitati spitalicesti | Principalul loc de livrare: Iaşi, str. Octav Botez nr.2 Cod CPV □□□□□□□□ | Principalul loc de prestare: Cod CPV □□□□□ |
| II. 1.3 Procedura se finalizează prin: Contract de achiziţie publică ■ |  |  |
| II. 1.4. Durata contractului de achiziţie publică : - pentru proiectare: - maxim 30 zile de la data semnării contractului - minim 15 zile de la data semnării contractului - pentru execuţie: - maxima 12 luni de la data primirii ordinului de incepere a lucrărilor - minim 8 luni de la data primirii ordinului de incepere a lucrărilor |  |  |
| II.1.5 Divizare pe loturi da □ nu ■ Ofertele se depun pe: Un singur lot |  |  |
| II.1.6. Ofertele alternative sunt acceptate DA □ NU ■ |  |  |
| II.1.7 Valoarea maximă a contractului: 1.858.310 lei, din care : - proiectare : 62.760 lei - execuţie : 1.795.550 lei |  |  |

II.2 Cantitatea sau scopul contractului :

II.2.1 Lucrarile ce urmeaza a fi executate constau in: Contractul are ca scop realizarea lucrărilor de - proiectare (documentaţie tehnică (PTh), documentaţie tehnică pentru obţinerea autorizaţiei de construcţie (DTAC), detalii execuţie (DDE), elaborare documentaţie avize, acorduri, autorizaţii şi asistenţa tehnică pe tot parcursul execuţiei lucrărilor) şi - execuţie a următoarelor lucrări: 1. Consolidarea structurii de rezistenţă a clădirii prin aplicarea de măsurilor de consolidare indicate de expertiza tehnică, care vor conduce ca structura să poată fi încadrată în clasa de risc seismic RsIV. În acest fel clădirea va fi asigurată din punct de vedere al siguranţei şi stabilităţii şi se va putea face reabilitarea necesară bunei desfăşurări a activităţii. 2. Recompartimentarea şi refuncţionalizarea spaţiilor în vederea refuncţionalizării pavilionului. 3. Refacerea în totalitate a sistematizării verticale a terenului înconjurător pentru a îndepărta apele meteorice de lângă clădire. 4. Lucrări de reparaţii la părţile de construcţie de tip nestructural, respectiv înlocuire tâmplăriei interioare, refacere finisaje interioare (zugrăveli, vopsitorii, placaje, pardoseli). 4. Se vor termoizola pereţii exteriori de 28 cm grosime cu termosistem dispus peste cămăşuială; 5. Montarea unui ascensor pentru transport pe verticală a pacienţilor cu targa. 6. Refacerea trotuarelor perimetrale. 7. Redimensionarea pentru refacerea în totalitate a instalaţiilor electrice, sanitare şi termice ce deservesc clădirea Pavilionului VI. Clădirea Pavilionului VI este racordată la toate reţelele de utilităţi.

II.2.2 Opţiuni (dacă există) DA ■ NU □ Achizitionarea de servicii suplimentare se va realiza conform art. 122/OUG. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.

II.3. Condiţii specifice contractului

| II.3.1. Alte condiţii particulare referitoare la contract (după caz) | Nu |
| --- | --- |
| II.3.1.1. Contract rezervat | Nu |

III: PROCEDURA : CERERE DE OFERTA

III.1  Procedura selectată

| Licitaţie deschisă on-line □ Licitaţie deschisă □ Licitaţie restrânsă □ Licitaţie restrânsă accelerată □ Dialog competitiv □ | Negociere cu anunţ de participare □ Negociere fără anunţ de participare □ Cerere de oferte ■ Concurs de soluţii □ |
| --- | --- |

NOTA :  Nu se va organiza o etapa finala de licitatie electronica.

III 2. Legislaţia aplicată

Ofertantul are obligatia de a cunoaste si aplica toate reglementarile de pe teritoriul Romaniei, printre care mai importante: - OUG 34/2006 - privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii; - L337/2006-pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii; - OUG 94/2007 pentru modificarea si completarea OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii nr. 34/2006; - HG 925/2006-pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 - Legea nr. 445/2001 privind semnatura electronica - Hotararea Guvernului Romaniei nr. 1660/2006 cu modificarile si completarile ulterioare - HG nr. 167 / 2010 pentru modificarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice din Ordonanata de Urgenta a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii - HG nr. 834 / 2009 privind modificarea si completarea HG nr. 925 / 2006 . - 5. Legea nr.346/2004 privind stimularea înfiinţarii si dezvoltãrii întreprinderilor mici şi mijlocii, modificatã si completatã prin Ordonanţa Guvernului nr.27/2006. - Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 30/12.04.2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publica; - Hotărârea de Guvern nr. 942/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 30/12.04.2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publica; - Hotărârea de Guvern nr. 782/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor; - Ordonanţa de urgenta Nr. 74 din 29 iunie 2005 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice; - Hotărârea de Guvern nr. 525 din 30 mai 2007 privind organizarea si funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice; - Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ ; - Hotărârea Guvernului nr. 782/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor; - Legea nr. 215/2001, Legea administraţiei publice locale, publicată în Monitorul Oficial nr. 204/2001, modificată; - Legea 273/2006 privind finantele publice locale cu completarile si modificarile ulterioare; - Hotărârea Guvernului 264/2003* Republicat in MO nr.109/2004 privind acordarea avansului din fonduri publice. - Legea nr. 500/2002, privind finanţele publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 597/2002, cu modificările şi completările ulterioare; - Legea 273/2006 privind finantele publice locale; - Hotărârea de Guvern 264/2003* Republicat in MO nr.109/2004 privind acordarea avansului din fonduri publice. - Ordinul Preşedintelui ANRMAP nr. 11/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind supravegherea modului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii - Legea nr.10/1995 privind calitatea in construcţii, cu modificarile si completarile ulterioare - Ordinul Ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului nr. 38/N/15.06.2000” privind obligaţia de marcare a construcţiilor cu plăcuţe de identificare; - HG 766/ 21.11.1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, cu modificarile si completarile ulterioare; - HG nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii; - HG nr. 1072/2003 privind avizarea de către ISC a documentaţiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investiţii finanţate din fonduri publice; - HG 723/2007 pentru modificarea HGR 1072/2003 privind avizarea de catre Inspectia de Stat in Constructii a documentatiilor tehnico - economice pentru obiectivele de ivvestitii finantate din fonduri publice; - HG nr. 925/1995 de aprobare a regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor si a construcţiilor; - Legea nr. 50/29.07.1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, Republicat in MO nr.933/2004, cu modificarile si completarile ulterioare; - Ordinului Ministrului transporturilor, construcţiilor si turismului nr. 1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificarile si completarile ulterioare - HG 273/1994 privind Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora; - HG 1303/2007 pentru completarea Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora; - OG nr. 95/30.08.1999 privind calitatea lucrărilor de montaj pentru utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale - Lege nr. 440/27.06.2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 95/1999 privind calitatea lucrărilor de montaj pentru utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale - Ordin nr. 293/08.11.1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind verificarea calităţii lucrărilor de montaj pentru utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale - HG 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate; cu modificarile si completarile - - HG nr. 352/2005 privind modificarea si completarea HG 188/002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate; - Ordonanta de Urgenta nr. 195/1995 privind protecţia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare; - Standarde naţionale si reglementari tehnice in domeniu; - L 319/2006 – Legea securităţii si sănătăţii in munca împreună normele de protecţia muncii. - Proceduri privind autorizarea personalului din laboratoarele de incercari si CQ

IV. CRITERII DE CALIFICARE

- 4. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECŢIE

| Participarea la procedură | Participarea la procedura de atribuire este permisă tuturor operatorilor economici. |
| --- | --- |

| 4.1 Situatia personala a candidatului / ofertantului Atenţie: Fiecare document va fi semnat de reprezentantul legal al firmei/sucursalei. In cazul in care acestea sunt semnate de o alta persoana, aceasta va prezenta o împuternicire. Documentele emise in alta limba decât romana trebuie sa fie însoţite de traducerea autorizata in limba romana si legalizata la notariat. Fiecare dintre documentele de mai jos va fi prezentat ca document original sau copie legalizata, valabile la data deschiderii ofertelor. Documentele vor fi emise pentru fiecare dintre operatorii economici in cazul unei asocieri/consortiu. Documentele pentru care nu este prevazuta o perioada de valabilitate stabilita de lege, nu vor fi emise cu mai mult de 30 zile inainte de data deschiderii ofertelor. Atenţie, nu se folosesc prescurtări. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cerinta: |  | Documente care să susţină cerinta |  |  |  |
| 4.1.1. Declaratii privind calitatea de participant la procedura Solicitat ■ | Demonstarea calitatii de participant la procedura |  | Operatorul economic (lider, asociat, subcontractor) trebuie sa completeze Formularul C - Declaraţie privind calitatea de participant la procedură. |  |  |  |
| 4.1.2 Declaraţii privind eligibilitatea ### Solicitat ■ | a. Să nu fi fost condamnat în ultimii 5 ani printr-o hotărâre judecătorească definitivă pentru - participare la activităţi ale unei organizaţii criminale, - corupţie, - fraudă - spălare de bani. |  | 1. Declaraţie privind eligibilitatea - Formular A - din Documentaţia de atribuire - Sectiunea Formulare |  |  |  |
| ### 4.1.3 Declaraţii privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din ordonanţă OUG 34/2006 Solicitat ■ | Operatorul economic să dovedească ca nu se află în nici una din situaţiile prevăzute la articolul 181 din OUG 34/2006 |  | 1. Declaratie privind neîncadrarea in situaţiile prevăzute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 – Formular B - din Documentaţia de atribuire - Sectiunea Formulare |  |  |  |
| ### Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta Solicitat ■ |  | Fiecare ofertant/candidat, în sensul prevederilor <LLNK 12006 34180 301 0 46>Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin <LLNK 12006 337 10 201 0 18>Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, va prezenta o declaraţie pe propria răspundere prin care se certifică faptul că participarea la respectiva procedură este făcută în concordanţă cu regulile de concurenţă. |  | 1. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta - Formular O - din Documentaţia de atribuire - Sectiunea Formulare |  |  |
| ### Declaraţie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din oug nr. 34/2006 Solicitat ■ |  | Este exclus din procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica orice ofertant/ candidat/ofertant asociat/ sucontractant care are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv sau care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la articolul 69 lit. a), cu persoane care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante. |  | 1. Declaraţie pe propria raspundere privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 69^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 – Formular P - din Documentaţia de atribuire - Sectiunea Formulare În cazul în care oferta este depusă de o asociere, fiecare asociat va prezenta documentul menţionat. In cazul in care ofertantul are subcontractanti declarati, fiecare subcontractant va prezenta documentul menţionat. |  |  |

Neîndeplinirea unuia din criteriile de mai sus vor conduce automat la excluderea operatorului economic.

Notă: În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit operatorul economic, nu se emit astfel de documente sau acestea nu vizează toate situaţiile, atunci trebuie să fie acceptată o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare, sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens. In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre operatorii economici membri ai asociatiei. Documentele solicitate trebuie sa fie valabile la momentul deschiderii ofertelor; Documentele originale sau in copie legalizata scrise in alta limba vor fi insotite de traducerea in limba romana, autorizata si legalizata; in scopul evaluarii ofertei, traducerile vor prevala. Ofertantul nu are dreptul ca in cadrul procedurii: a) sa depuna doua sau mai multe oferte individuale si/sau comune, sub sanctiunea excuderii din competitie a tuturor ofertelor in cauza; b) sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a cele in care este ofertant asociat. Autoritatea contractanta va exclude din procedura orice ofertant care se afla in oricare din urmatoarele situatii: a) este in stare de faliment ori lichidare, afacerile ii sunt conduse de un administrator judiciar sau activitatile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este intr-o situatie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege; b) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa in una dintre situatiile prevăzute la lit. a); c) nu si-a indeplinit obligatiile de plată a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit ; c^1) in ultimii 2 ani nu si-a indeplinit sau si-a indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale, din motive imputabile ofertantului in cauza, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia; d) a fost condamnat, in ultimii 3 ani, prin hotărarea definitivă a unei instante judecătoresti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesională; e) prezinta informatii false sau nu prezinta informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta, in legatura cu situatia proprie aferenta cazurilor prevazute la lit.a)-d).

Dacă există incertitudini referitoare la situaţia personală a unui operator economic, autoritatea contractantă poate solicita informaţii direct de la autorităţile competente.

| ## 4.2 Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare) Atenţie: Fiecare document va fi semnat de reprezentantul legal al firmei/sucursalei. In cazul in care acestea sunt semnate de o alta persoana, aceasta va prezenta o împuternicire. Documentele emise in alta limba decât romana trebuie sa fie însoţite de traducerea autorizata in limba romana si legalizata la notariat. Fiecare dintre documentele de mai jos va fi prezentat ca document original sau copie legalizata, valabile la data deschiderii ofertelor. Documentele vor fi emise pentru fiecare dintre operatorii economici in cazul unei asocieri/consortiu. Ofertantul nu are dreptul, în cadrul acestei proceduri, sub sancţiunea respingerii ofertei ca inacceptabilă : a) să participe la două sau mai multe asocieri de operatori economici ; b) să depună ofertă individuală şi o altă ofertă comună ; c) să depună ofertă individuală şi să fie nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte ; d) Întreprinderile afiliate au dreptul de a participa în cadrul aceleiaşi proceduri de atribuire, dar numai în cazul în care participarea acestora nu este de natură să distorsioneze concurenţa Documentele pentru care nu este prevazuta o perioada de valabilitate stabilita de lege, nu vor fi emise cu mai mult de 30 zile inainte de data deschiderii ofertelor. ## Atenţie, nu se folosesc prescurtări. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Cerinta: | Documente care să susţină cerinta |
| 4.2.1 Persoane juridice/fizice române | Să dovedească forma de înregistrare ca persoană fizică sau juridică şi, dacă este cazul, atestarea ori apartenenţa din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile din ţara în care ofertantul este stabilit | 1. Certificat de inregistrare emis de Oficiul Registrului Comerţului 2.Certificat constatator eliberat de Ministerul Justiţiei – Oficiul Registrului Comerţului sau echivalentul din care să rezulte: - nume complet, - sediul, - persoanele autorizate/ administratori, - domenii de activitate autorizate in corespondenta cu cele specifice contractului, - ca nu sunt inregistrate fapte aflate sub incidenta art. 21 din Legea 26/1990 - condamnari penale la adresa persoanei juridice. Certificatul constatator emis de ORC, valabil la data deschiderii, trebuie sa ateste ca ofertantul are ca obiect de activitate autorizat: - 4120 Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale - 4221 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide - 4222 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii - 4299 Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a. - 4311 Lucrari de demolare a constructiilor - 4312 Lucrari de pregatire a terenului - 4313 Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii - 4321 Lucrari de instalatii electrice - 4322 Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat - 4329 Alte lucrari de instalatii pentru constructii - 4331 Lucrari de ipsoserie - 4332 Lucrari de tamplarie si dulgherie - 4333 Lucrari de pardosire si placare a peretilor - 4334 Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri - 4339 Alte lucrari de finisare - 4391 Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii - 4399 Alte lucrari speciale de constructii n.c.a. 4521* - 7111 Activitati de arhitectura - 7112 Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea - 7120 Activitati de testari si analize tehnice Atentie! Aceste obiecte de activitate autorizate nu este obligatorii şi pentru societăţile care participă ca subcontractanţi în cadrul unei oferte commune. 3. Statut/act constitiutiv/act de infiintare Prezentarea acestui document reprezinta o cerinta obligatorie. 4. Formular D: Informatii generale despre ofertant |
| 4.2.2 Persoane juridice/fizice străine | Să dovedească forma de înregistrare ca persoană fizică sau juridică şi, dacă este cazul, atestarea ori apartenenţa din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile din ţara în care ofertantul este stabilit | 1. Documente care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenenţa din punct de vedere profesional. |

| ## 4.3 Situatia economico-financiara Atenţie: Fiecare document va fi semnat de reprezentantul legal al firmei/sucursalei. In cazul in care acestea sunt semnate de o alta persoana, aceasta va prezenta o împuternicire. Documentele emise in alta limba decât romana trebuie sa fie însoţite de traducerea autorizata in limba romana si legalizata la notariat. Fiecare dintre documentele de mai jos va fi prezentat ca document original sau copie legalizata, valabile la data deschiderii ofertelor, cu excepţia copiilor după bilanţurile contabile care vor fi copii conform cu originalul. Documentele vor fi emise pentru fiecare dintre operatorii economici in cazul unei asocieri/consortiu. Documentele pentru care nu este prevazuta o perioada de valabilitate stabilita de lege, nu vor fi emise cu mai mult de 30 zile inainte de data deschiderii ofertelor. ## Atenţie, nu se folosesc prescurtări. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cerinta: |  | Documente care să susţină cerinta |
| 4.3.1 Informaţii privind situaţia economico-financiară ### Solicitat ■ | Cerinte minime: a) Media Cifrei de afaceri a ofertantului pe ultimii 3 ani financiari (2007, 2008 si 2009), trebuie sa fie 3.750.000 lei. b) Informaţii privind principalii indicatori economico-financiari 1.Lichiditatea generala trebuie sa fie egala sau mai mare de 100% - pentru anul financiar 2009 Formula de calcul: Active circulante/Datorii curente x 100 sa fie de minim 100%. | 1. Certificate privind plata impozitelor si taxelor locale si la bugetul de stat, valabil la data deschiderii ofertelor, care sa ateste indeplinirea obligatiilor fata de bugetul local si de stat . 2. Certificat de cazier fiscal conform H.G. 31/2003 (în original) care să ateste inexistenţa de obligaţii bugetare restante, valabil la data deschiderii ofertelor. 3. Scrisoare de bonitate bancara (referinta din partea bancii cu care compania lucreaza, despre situatia financiara a companiei). Se va prezenta gradul in care disponibilitatile financiare acopera platile scadente pentru ultimul an pentru care exista exercitiul financiar incheiat – 2009 atestate/confirmate de o banca agreata de ofertant: Lichiditatea generala trebuie sa fie egala sau mai mare de 100% - pentru anul financiar 2009 Formula de calcul: Active circulante/Datorii curente x 100 sa fie de minim 100%. 4. . Se va completa – Formularul D1-Declaratie privind cifra medie de afaceri pentru anii 2007, 2008 si 2009. 5. Documente justificative (copie bilant contabil vizat si inregistrat de organele competente / raport de audit / raportul cenzorilor sau echivalent) pentru anii respectivi. Precizari: Bilanturile contabile aferente exercitiilor financiare 2007, 2008 şi 2009, vor fi vizate si inregistrate de organele competente în condiţiile art. 185 din OUG nr.34/2006 modificată şi completată. Pentru situaţiile financiare exprimate în alte monede decât lei se va folosi pentru conversie rata medie anuală de schimb comunicată de către Banca Naţională a Romaniei. Valorile vor fi exprimate in lei, la cursul lei/euro mediu comunicat de Banca Naţională a Romaniei pentru anul respectiv: ANUL CURS EURO 2007 3,3373 2008 3,6827 2009 4,2373 Ofertanţii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decât Euro vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de către Banca Naţională a Romaniei (www.bnr.ro). Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate in limba romana ale documentelor solicitate mai sus. Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantilor – persoane juridice romane si persoane juridice straine – prezentarea si a altor documente in cazul in care cele nominalizate la alineatul precedent nu sunt relevante. |  |
| Dacă, din motive obiective, justificate corespunzător, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate, acesta are dreptul de a-şi demonstra situaţia economică şi financiară şi prin prezentarea altor documente care să reflecte o imagine fidelă a situaţiei economice si financiare. Nota: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, atunci situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Capacitatea economică şi financiară a ofertantului/candidatului poate fi susţinută, pentru îndeplinirea contractuli, şi de o altă persoană, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între ofertant/candidat şi persoana respectivă, conform art.186 din OUG 34/2006. În cazul în care ofertantul/candidatul îşi demonstrează situaţia economică şi financiară invocând şi susţinerea acordată de către o altă persoană, atunci acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază, de regulă, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică, prin care aceasta confirmă faptul că va pune la dispoziţia ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Persoana care asigură susţinerea financiară trebuie sa prezinte documentele solicitate in cap.4.1, 4.2, 4.3 din prezenta documentatie precum si formularul 2 – Secţiunea III. |  |  |  |

| 4.4) Capacitatea tehnică şi profesională Atenţie: Fiecare document va fi semnat de reprezentantul legal al firmei/sucursalei. In cazul in care acestea sunt semnate de o alta persoana, aceasta va prezenta o împuternicire. Documentele emise in alta limba decât romana trebuie sa fie însoţite de traducerea autorizata in limba romana si legalizata la notariat. Fiecare dintre documentele de mai jos va fi prezentat ca document original sau copie legalizata, valabile la data deschiderii ofertelor. Documentele vor fi emise pentru fiecare dintre operatorii economici in cazul unei oferte depuse de un grup de operatori (ofertantul/ ofertantul asociat / subcontractantul / persoana care susţine ofertantul sau asocierea). Daca un grup de operatori economici depune oferta comună, cerinţa minima privind Capacitatea tehnică şi/sau profesională se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Capacitatea tehnică şi profesională a ofertantului/candidatului poate fi susţinută, pentru îndeplinirea contractului, şi de o altă persoană, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între ofertant/candidat şi persoana respectivă, conform art 190 – (1) din OUG 34/2006. În cazul în care ofertantul/candidatul îşi demonstrează capacitatea tehnică şi profesională invocând şi susţinerea acordată de către o altă persoană, atunci acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază, de regulă, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică, prin care aceasta confirmă faptul că va pune la dispoziţia candidatului/ofertantului resursele tehnice şi profesionale invocate. Persoana care asigură susţinerea tehnică şi profesională trebuie să depuna documentele prevazute la cap 4.1.1, 4.2 si 4.4 din prezenta documentatie precum si Formularele 3, 4 şi 5 – Sectiunea III. Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a verifica dacă ofertantul/ ofertantul asociat / subcontractantul / persoana care susţine ofertantul sau asocierea figurează în evidenţa MDRT cu documente constatatoare din care să reiasă că din motive imputabile acestuia, nu şi-a îndeplinit sau şi-a îndeplinit în mod defectuos obligaţiile contractuale, fapt care a produs sau este de natura sa producă grave prejudicii beneficiarilor acestuia. În cazul în care ofertantul deţine documente constatatoare negative va fi eliminat. Atenţie, nu se folosesc prescurtări! |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Cerinta: | Documente care să susţină cerinta |
| 4.4.1 Informaţii privind capacitatea tehnică Solicitat ■ | - Experienta similara: a)pentru proiectare: Ofertantul (operatorul economic sau membrii grupului de operatori economici împreună) a finalizat în ultimii 3 ani pentru proiectare cel puţin un contract de servicii similare ca natura si complexitate cu cea supusa procedurii conform art.9 lit a)HG 925/2006; b) pentru executie : Ofertantul (operatorul economic sau membrii grupului de operatori economici împreună) a finalizat in ultimii 5 ani pentru executie minim 2 contracte de lucrări similare ca natura si complexitate cu cea supusa procedurii. Valoarea cumulata a contractelor trebuie sa fie de minim 1.800.000 lei. | - Experienta similara Se vor completa: - Formular E - Experienta in contracte similare - Formular F-Declaratie privind lista principalelor lucrări executate în ultimii 5 ani - Formular F-1-Declaratie privind lista principalelor prestări de servicii în ultimii 3 ani Se solicita: Pentru executant: - copii dupa contractele de lucrari – din care sa rezulte entitatea contractanta, obiectul contractului, valoarea contractului si durata de executie, - copie dupa procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor, - recomandari de la beneficiari. Recomandarea trebuie să precizeze cel puţin următoarele aspecte: modul de îndeplinire a obligaţiilor contractuale pe parcursul derulării contractului; dacă pe parcursul execuţiei lucrărilor au fost înregistrate: neconformităţi care au condus la refaceri parţiale sau totale de lucrări, cazuri de accidente produse din vina exclusivă a contractantului, recepţii amânate sau respinse din cauza nerespectării parametrilor de calitate. Pentru contractele exprimate în alte monede decât euro se va folosi pentru conversie rata medie anuală de schimb comunicată de către Banca Naţională a Romaniei. Pentru proiectant: - copii după contracte din care să reiasă valoarea lucrărilor şi tipul lucrărilor executate; -procese verbale de predare a documentaţiei; - recomandări din partea beneficiarului; |
| 4.4.2. Resurse umane si structura managementului Solicitat ■ | - Resurse tehnice – forta de munca Condiţii minime: Pentru proiectare: - 1 Arhitect – arhitect membru al Ordinului Arhitecţilor din România, experienţă în arhitectură de minim 7 ani, cel puţin două proiecte similare ca investiţie, experienţă în proiectare funcţională completă. Experienţă în realizarea a minimum 1 cladire cu complexitate similara. - 1 Ing. Specialist în Rezistenţă (structuri) – experienţă în proiectare şi pregătirea specificaţiilor tehnice pentru proiecte civile, experienţă relevantă de minimum 7 ani, cel puţin 3 lucrări similare ca investiţie. - 1 Ing. Specialitatea Instalaţii minim 3 ani experienţă relevantă, minim 2 lucrari similare, atestat ANRE . Pentru execuţie - 1 RTE atestat Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, vechime minim 10 ani în domeniul constructiilor - (se vor prezenta copii ale atestatelor, legitimaţiilor valabile la data deschiderii ofertelor, cărţilor de muncă sau contractelor) - 1 responsabil CQ atestat Inspectoratul de Stat în Construcţii, în domeniul constructii (se vor prezenta copii ale diplomelor valabile la data licitaţiei, cărţilor de munca sau contractelor); - 1 responsabil Protecţia Muncii atestat conform legislaţiei în vigoare; | Ofertantul trebuie sa prezinte informatii referitoare la modul de organizare si personal, astfel: a) Efectivele medii anuale ale personalului angajat si personalului de conducere din cadrul organizatiei ofertantului in ultimii 3 ani (2007, 2008, 2009) si acele resurse propuse a fi angajate in cadrul contractului de lucrari b) Lista personalului responsabil – „cheie” care va fi angajat in cadrul contractului, descrie pe scurt pregatirea profesionala si experienta. Personalul implicat in executarea lucrărilor trebuie să fie calificat şi atestat în lucrările aferente. Pentru persoanele prezentate la punctul b) se vor prezenta Curriculum Vitae însotite de certificate/atestate/ diplome de calificare si Declaraţii de disponibilitate, semnate în original. Pentru personalul care nu este angajat permanent al ofertantului, ofertantii au obligatia de a prezenta contracte de colaborare cu acesta in copie certificata conform cu originalul. Pentru persoane juridice străine, se vor prezenta documentele de atestare profesionala echivalenta specifica tarii in care ofertantul este rezident. Aceste documente vor fi insotite de traducerile autorizate si legalizate in limba romana. c) Declaratie prin care Ofertantul sa dovedeasca faptul ca la elaborarea ofertei, a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii, care sunt la nivel national, precum si ca le va respecta pe parcursul indeplinirii contractului de lucrari. Informatii detaliate privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la conditiile de munca si protectia muncii, securitatii si sanatatii in munca, se pot obtine de la Inspectia Muncii sau de pe site-ul: http://www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.html Se vor completa: - Formular I: Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere - Formular I-1: Personalul cheie angajat in contract |
| 4.4.3.Resurse tehnice – echipamente si utilaje Solicitat ■ | Resurse tehnice – echipamente si utilaje Condiţii minime: Pentru proiectare Ofertantul trebuie sa dispună de echipament specific activităţii de proiectare. Se vor prezenta dotările specifice, copii după licenţe pentru program calcul structuri, pentru program calcul arhitectura, pentru program calcul drumuri, soft specializat pentru realizarea si întocmirea cantităţilor de lucrări, mijloace de transport si alte mijloace fixe pe care ofertantul se angajează sa le utilizeze pentru îndeplinirea contractului. Se vor prezenta copii după facturile de achiziţie, conforme cu originalul Pentru execuţie Dotări de mare şi mică mecanizare specifice lucrărilor din prezentul contract | Se solicita: - Formular H: Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari În cazul în care ofertantul nu are în dotarea sa proprie utilajele, mijloacele fixe şi alte dotări necesare îndeplinirii contractului, trebuie să prezinte contractele/convenţiile de închiriere, valabile la data deschiderii ofertelor. Ofertantul va lua toate măsurile necesare pentru a asigura dotarea cu utilaje pe toată perioada de derulare a contractului. |

| 4.5) Standarde de asigurarea calitaţii Atenţie: Fiecare document va fi semnat de reprezentantul legal al firmei/sucursalei. In cazul in care acestea sunt semnate de o alta persoana, aceasta va prezenta o împuternicire. Documentele emise in alta limba decât romana trebuie sa fie însoţite de traducerea autorizata in limba romana si legalizata la notariat. Fiecare dintre documentele de mai jos va fi prezentat ca document original sau copie legalizata, valabile la data deschiderii ofertelor. Documentele vor fi emise pentru fiecare dintre operatorii economici in cazul unei oferte depuse de un grup de operatori (ofertantul/ ofertantul asociat / subcontractantul / persoana care susţine ofertantul sau asocierea) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 4.5.1 Standarde de asigurarea calitaţii Solicitat ■ | - Asigurarea calitatii Operatorul economic sa dovedească faptul ca este certificat in conformitate cu: - Certificatul ISO 9001 sau echivalent in domeniul constructiilor respective proiectare. - Certificatul ISO 14001 sau echivalent in domeniul constructiilor respectiv proiectare. - Certificatul OHSAS 18001 sau echivalent in domeniul . constructiilor respectiv proiectare . | Se va prezenta certificatul de asigurarea calităţii conform SR EN ISO ISO 9001/2008, in domeniul constructiilor respective proiectare, valabil la data deschiderii ofertelor, eliberat de un organism de certificare a sistemului calităţii acreditat în ţară sau în străinătate. Certificarea sistemului de management al mediului, respectiv CERTIFICAT ISO 14001/2005 sau echivalent in domeniul constructiilor respective proiectare, valabil la data deschiderii ofertelor . Certificare OHSAS 18001/2008 - certificarea sistemului de management al sănătăţii şi securităţii al organizaţiei sau echivalent , in domeniul constructiilor respective proiectare, valabil la data deschiderii ofertelor. Ofertantii vor prezenta certificatele ISO 9001/2008, CERTIFICAT ISO 14001/2005 şi OHSAS 18001/2008 in copii legalizate. Nu se acceptă dovezi care atestă că documentele solicitate sunt în curs de obţinere. |  |

Atenţie! In cazul asocierii sau subcontractării cerinţele minime de calificare referitoare la asigurarea standardelor de calitate a lucrărilor, mediului şi managementului securităţii şi sănătăţii ocupaţionale se vor considera îndeplinite în mod individual.

| 4.6 Conditiile de munca si protecţia muncii, securităţii si sănătăţii ocupaţionale |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4.6.1 Informatii privind conditiile de munca si protecţia muncii, securităţii si sănătăţii ocupaţionale ### Solicitat ■ | Cerinţa obligatorie: prezentare Formular J - Declaraţie prin care ofertantul sa dovedească faptul ca la elaborarea ofertei a ţinut cont de obligaţiile referitoare la condiţiile de munca si protecţia muncii stipulate prin legislatia muncii in Romania. | Amenajarea si organizarea santierului, delimitarea si amenajarea zonei de depozitare a diverselor materiale, amplasarea echipamentelor de munca prevazute de executant si de subcontractanti pentru realizarea lucrarilor proprii sunt in responsabilitatea executantului. Executantul va asigura pentru personalul executant din santier echipamentul de protectie de baza (casca, ochelari de protectie, etc). Organizarea de santier a ofertantului va fi corespunzator documentata in oferta din punct de vedere al terenului ocupat, traficului/accesului, utilitatilor, autorizatiilor, pretului. Executantul va aproviziona si depozita in santier numai materialele strict necesare realizarii lucrarilor conform etapei din graficul de esalonare lucrari. Informaţii detaliate privind reglementările care sunt in vigoare la nivel naţional referitoare la condiţiile de munca si protecţia muncii, securităţii si sănătăţii in munca, se pot obţine de la Inspecţia Muncii sau de pe site-ul: http://www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.htm |

| 4.7 Asigurarea standardelor de protecţie a mediului |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4.7.1 Declaratie privind asigurarea standardelor de protecţie a mediului Solicitat ■ | Cerinta obligatorie: prezentare Formular K – Declaraţie prin care ofertantul să dovedeasca faptul că la elaborarea ofertei a ţinut cont de obligaţiile referitoare la condiţiile privind măsurile de protectie a mediului pe care operatorul economic le poate aplica în timpul îndeplinirii contractului de lucrari. | Ofertantul are obligatia sa gestioneze materialele de lucru si sa elimine deseurile de orice natura rezultate din realizarea lucrarrilor conform procedurilor achizitorului si legilor in vigoare in domeniul gestionarii si transportului deseurilor. |

| 4.8 Informaţii privind asociatii si subcontractanţii Antreprenorul general (Contractantul) nu poate subcontracta integral serviciile şi/sau lucrările care fac obiectul prezentului contract de proiectare-execuţie Subcontractarea este permisa cu respectarea urmatoarelor conditii: - fara a i se diminua raspunderea in ceea ce priveste modul de indeplinire a viitorului contract; - ofertantii trebuie sa prezinte lista cuprinzând subcontractanţii, însoţită şi de acordurile de subcontractare; - Subcontractantii NU AU VOIE sa subcontracteze la randul lor lucrarile ce fac obiectul contractului de subcontractare; Subcontractantii desemnaţi au obligaţia de a prezenta propriile documente privind: 4.1.1 Declaratii privind calitatea de participant la procedura; 4.1.2 Declaraţie de eligibilitate; 4.1.5 Declaraţie pe propria raspundere privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 69 lit.a) din OUG nr.34/2006; 4.2 Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare) ; 4.4 Capacitatea tehnică şi/sau profesională; In cazul unei Asocieri, operatorii economici vor prezenta Acordul de asociere. Pentru orice asociat se vor prezenta documentele de calificare solicitate la punctele 4.1., 4.2., 4 3,. 4. 4. şi 4.5 din documentaţia de atribuire. Se va preciza clar in acordul de asociere ca nici un asociat nu are dreptul de a parasi asocierea inainte de terminarea contractului. Înainte de încheierea contractului, ofertantului câştigător i se va solicita să prezinte în termen de 5 zile lucrătoare de la informarea privind acceptarea ofertei prezentate, acordul de asociere legalizat în cazul în care câştigătorul este o asociaţie/consorţiu. . |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Cerinta obligatorie | Documente care să susţină cerinta |
| 4.8.1 Informaţii privind asociatii si subcontract-anţii Solicitat ■ | Cerinta obligatorie : declaratie pe proprie răspundere privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora | Se va completa: - Formularul G: Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora |

5. PREZENTAREA OFERTEI

| 5.1 Limba de redactare a ofertei | Ofertele, orice corespondenta si documente legate de procedura de atribuire transmise intre ofertant si autoritatea contractanta trebuie sa fie in limba romana. Toate certificatele si documentele emise in alta limba vor fi insotite de traducerea autorizata. Operatorul economic va face dovada existentei traducerilor legalizate a certificatelor si a documentelor originale oricand acest lucru este solicitat. |
| --- | --- |
| 5.2 Moneda contractului | Lei |
| 5.3 Perioada de valabilitate a ofertei | 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor Perioadă de valabilitate trebuie să fie de minim 90 zile de la data limitã de depunere a ofertelor. În circumstanţe excepţionale şi înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertelor, autoritatea contractantă poate solicita ofertanţilor extinderea acestei perioade. Această solicitare implică extinderea corespunzătoare a perioadei de valabilitate a garanţiei de participare. |
| 5.4 Garanţia de participare Solicitat ■ | Garanţiei de participare este de 18.000 lei. Perioada de valabilitate a garanţiei pentru participare: 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. Forma de constituire a garanţiei de participare care va fi acceptata: Scrisoare de garanţie bancară (completata conform Formularului L - Documentaţia de atribuire - Sectiunea Formulare. In cazul unei asocieri, Scrisoarea de garantie bancara va fi emisa în numele şi pentru Liderul Asocierii. Garantia de participare se va prezenta in original la sediul autoritatii contractante conform cerintelor din capitolul 5.5.4 -Modul de prezentare a ofertei – Documente solicitate pentru sedinta de deschidere a ofertelor. Garantia de participare se va completa in original . Garanţia de participare este necesară pentru a proteja autoritatea contractantă faţă de riscul unui eventual comportament necorespunzător al ofertantului, pe întreaga perioadă derulată până la semnarea contractului de achiziţie publică şi până la constituirea garanţiei de bună execuţie a contractului. Garanţia de participare se exprimă în lei şi se constituie in una din urmatoarele forme : - Scrisoare de garanţie bancară în favoarea autorităţii contractante. Scrisoarea de garanţie bancară va fi emisă de o bancă care nu se află în procedură de reorganizare sau faliment şi se va întocmi respectând strict modelul prevăzut în Secţiunea Formulare. Scrisoarea de garantie va fi valabila pe intreaga perioada de valabilitate a ofertei. - Ordin de plată in contul: RO37TREZ4065006XXX015639 deschis la Trezoreria Municipiului Iasi. 3. Alte instrumente conform prevederilor OUG34/2006. In cazul unei asocieri, instrumentul de garantie bancara va fi emisa în numele şi pentru Liderul Asocierii. Valabilitatea instrumentului de garantie de participare va fi de 90 zile de la data limită de primire a ofertelor. Autoritatea contractanta poate solicita extinderea perioadei de valabilitate a ofertei. In cazul in care ofertantul isi extinde perioada de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garantiei pentru participare, va fi prelungita in mod corespunzator. In situatia in care ofertantul refuza extinderea valabilitatii, acesta va fi exclus din procedura. Autoritatea contractantă are dreptul de a reţine şi de a încasa în nume propriu garanţia de ofertantul pierzând suma constituită, atunci când acesta din urmă se află în oricare din următoarele situaţii: - revocă oferta în perioada de valabilitate a acesteia; - fiind declarat câştigătorul procedurii, refuză să semneze contractul în termenul stabilit; Garanţia de participare se va returna de către autoritatea contractantă conform art. 88 din HG 925/2006. Notă: Restituirea garanţiei de participare se va face în baza cererii depuse în original, de către ofertant, la sediul autorităţii contractante, cu precizarea valorii de restituit, a contului şi băncii societăţii, precum şi a numărului şi denumirii procedurii. Restituirea garanţiei de participare se face în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data îndeplinirii condiţiilor de restituire menţionate la alineatele precedente. |
| Documentele de înscriere la procedură 1. Scrisoare de înaintare – (Formularul M din Secţiunea Formulare) – în original. Ofertanţii au obligaţia de a numerota şi de a semna fiecare document, precum şi de a anexa un opis al documentelor prezentate. 2. Împuternicirea scrisă, prin care reprezentantul operatorului economic este autorizat să angajeze ofertantul în procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică – în original. Împuternicirea va fi însoţită de o copie a actului de identitate al persoanei împuternicite (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport). 3. Garanţia de participare conform prevederilor 5.4 Garanţia de participare la licitaţie şi orice împuternicire a unui reprezentant al ofertantului de a participa la şedinţa de deschidere nu vor fi incluse în plicul ce conţine ofertele, ci in afara coletului, fiind prezentate separat, simultan cu aceasta. 4. În cazul în care ofertantul este IMM, acesta va depune actele legale care să ateste calitatea de IMM, (prevăzute în Legea nr. 346/2004). 5. Certificatul de înregistrare – în copie. 6. Acord de asociere, dacă este cazul - în original Nota: Documentaţia de atribuire este publicată în SEAP şi poate fi accesată direct, începând cu data publicării anunţului de participare. |  |

| 5.5 Conţinutul ofertei Oferta trebuie să conţină: documentele de calificare, oferta tehnică şi ofertă financiară care trebuie să fie transmise autorităţii contractante în 3 plicuri separate, copie si original. Paginile din fiecare plic trebuie sa fie numerotate si fiecare plic trebuie sa contina un OPIS al documentelor, inclusiv cu numarul paginii de referinta. |  |
| --- | --- |
| Operatorul economic va preciza lista documentelor din oferta care sunt confidentiale. Lipsa acestei liste presupune ca documentele nu sunt confidentiale. |  |
| Garanţia de participare la procedura de achizitie şi orice împuternicire a unui reprezentant al ofertantului de a participa la şedinţa de deschidere nu vor fi incluse în coletul ce conţine documentele de calificare si oferta. Separat de colet, se vor prezenta urmatoarele documente: - Scrisoarea de inaintare - Dovada constituirii garantiei de participare - Declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, in cazul in care ofertantul se incadreaza in categoria IMM - Imputernicire a unui reprezentant al ofertantului de a participa la sedinta de deschidere Notă: Neprezentarea garanţiei de participare la procedură in afara coletului, în forma şi cuantumul solicitate, atrage după sine descalificarea ofertantului si returnarea ofertei nedeschise. |  |
| 5.5.1 Modul de prezentare a propunerii tehnice | PROIECTARE - graficul fizic de prestare al serviciilor detaliat pe activităţi de proiectare; - Propunera privind Documentaţia faza DTAC, verificată cerinţa A. EXECUTIE - Se va face o descriere detaliată a Organizarii, metodologiei şi a planului de lucru conceput pentru realizarea contractului. Vor fi descrise activităţile şi sarcinile concrete care vor fi încredinţate personalului implicat în îndeplinirea contractului. Se vor descrie in principal urmatoarele: - Opinii asupra aspectelor cheie in relatie cu obiectivele care trebuie atinse si rezultatele asteptate in urma implementarii contractului. - Explicatii referitoare la riscurile si premizele care pot influenta implementarea contractului - Se va preciza abordarea propusa in vederea executarii lucrarii, procedurile tehnice de execuţie a principalelor categorii de lucrări privind realizarea obiectivului avându-se în vedere că spaţiile ce urmează a fi reabilitate pot fi eliberate eşalonat. - Flexibilitatea ofertantului in adaptarea planului de lucru, in cazul unor evenimente imprevizibile, obiective. - Se vor preciza resursele alocate si rezultatele asteptate. O descriere a facilitatilor de suport pe care echipa de lucru o va avea din partea contractorului in timpul executiei contractului. - In cazul unei oferte depuse de o asociatie, se va descrie clar impartirea sarcinilor intre membrii asociatiei. - Se vor prezenta planificarea in timp, succesiunea si durata activitatilor, luindu-se in calcul si timpul necesar pentru mobilizare. - Se va prezenta Programul calităţii care va concretiza sistemul de asigurare al calităţii la particularităţile lucrării . Programul calităţii trebuie să cuprindă: - descrierea sistemului calităţii aplicat la lucrare, inclusive listele cuprinzând procedurile aferente sistemului calităţii; - Listele cuprinzând procedurile tehnice de execuţie a principalelor categorii de lucrări privind realizarea obiectivului; - Planul de control al calităţii; - Programul de încercări/măsuri/verificări necesare pentru toată durta de execuţie a lucrărilor; - Se va prezenta Planul măsurilor de îndeplinire a cerinţelor şi reglementărilor naţionale şi internaţionale privind protecţia mediului, care va cuprinde: - managementul protecţiei mediului şi metodologia propusă cu informaţii detaliate pentru realizarea şi îndeplinirea acestuia în conformitate cu cerinţele caietului de sarcini; - soluţiile de management a protecţiei mediului pe toată perioada de execuţie a lucrărilor şi implementarea tuturor măsurilor necesare pentru protecţia mediului şi eliminarea impactului negativ al lucrărilor asupra mediului. - Se va prezenta Planul de Organizare de Santier ; - Se va prezenta Planul de management al sanatatii si sigurantei muncii; - Se vor prezenta Fişele Tehnologice pentru lucrarile ce urmeaza a fi executate . Se va prezenta Graficul de timp pentru desfăşurarea executiei , astfel încât să fie evidenţiate toate etapele de realizare a contractului în ansamblu, în ordinea firească de execuţie, ţinând seama de precizările din Cerinţele Beneficiarului, privind termenul final de realizare a lucrărilor. Ofertantul poate consolida propunerea tehnica cu informatii suplimentare care sa permita evaluarea ofertei in raport cu specificatiile tehnice minime. Din propunerea tehnică trebuie să reiasă calitatea prestării serviciilor în realizarea etapelor de execuţie cu respectarea cerinţelor minime. Necorelarea graficului de executie cu planul de lucru, procedurile de executie si/sau alocarea resurselor va duce la descalificarea ofertantului. |
| 5.5.2 Modul de prezentare a propunerii financiare | Propunerea financiara va include : 1.Formularul de oferta si anexa conform modelului Formular N1anexat, datat, semnat si stampilat in original; 2. Grafic fizic si valoric; 3. Centralizatorul financiar al obiectelor; 4. Centralizatorul financiar al categoriilor de lucrari; 5.Lista cuprinzind cantitatile de lucrari/devizele; 6.Lista cuprinzind consumurile de resurse materiale ; 7. Lista cuprinzind necesarul de resurse umane; 8. Lista cuprinzind necesarul de utilaje avand specificat nr. de ore aferent functionarii; 9. Lista cuprinzind transporturile necesare; 10. Formularul de contract de executie lucrari insusit de ofertant. Ofertantul va include, în cadrul propunerii financiare, toate costurile legate de protejarea mediului, conform actelor normative în domeniu, precum şi cele legate de refacerea cadrului natural după finalizarea lucrărilor. Pretul ofertei : - Moneda contractului : LEI - Pretul ofertei din Formularul de Oferta trebuie sa acopere lucrarile descrise in Documentele Ofertei. - Pretul ofertei va fi expimat in lei si echivalent EURO la data intocmirii documentatiei de atribuire: 1EURO= 4,1146 LEI - Nu este acceptata ofertarea pentru o parte din lucrari. - Ofertantul va completa preturile unitare pentru toate lucrarile descrise in Listele de Cantitati ; - In situatia in care ofertantul nu introduce pretul, acesta nu va fi platit de catre beneficiar la executare si ofertantul va fi obligat sa acopere costul din preturile prevazute in Listele de Cantitati ; - Suma totala din Listele de Cantitati va fi calculata cu acuratete de doua zecimale. Insumarea pretului total si pretul total din contract vor fi calculate exact utilizand sumele totale; - Preturile unitare, totalurile partiale, totalul general al ofertei din Listele de Cantitati vor fi calculate cu acuratete de doua zecimale; - Ofertantul va însuşi şi depune in oferta şi condiţiile Contractului, semnate şi parafate; Corectarea Erorilor : - Comisia de evaluare va corecta erorile aritmetice numai cu acceptul ofertantului. In cazul in care ofertantul nu accepta corectia acestor erori, atunci oferta va fi considerata neconforma. Erorile aritmetice se corecteaza dupa cum urmeaza: - Daca exista o discrepanta intre pretul unitar si pretul total, se ia in considerare pretul unitar, iar pretul total va fi corectat corespunzator. - Daca exista o discrepanta intre litere si cifre, se ia in considerare valoarea exprimata in litere, iar valoarea exprimata in cifre va fi corectata corespunzator. - Suma statuata in Formularul de Oferta va fi ajustata de catre Comisia de Evaluare in caz de eroare, si aceasta ajustare a valorii va obliga ofertantul sa-si insuseasca valoarea ajustata. Daca ofertantul nu accepta aceasta ajustare, i se va respinge oferta. - La analizarea ofertei, Comisia de Evaluare va statua pretul final al ofertei dupa ajustare. Aditional celor mai sus mentionate se solicita ca ofertantii sa respecte prevederile art 80 din HG 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG 34/2006. |
| 5.5.3 Numarul de copii | Oferta va fi transmisa in original si copie in format de hartie. Documentele vor fi puse in plicuri inscriptionate corespunzator "original" si "copie” dupa caz. Documentele ofertei se vor numerota incepand de la 1 pana la „n”, unde „n” este numarul total de pagini in coltul din dreapta jos. Paginile din fiecare plic trebuie sa fie numerotate si legate, fiecare plic trebuie sa contina un OPIS al documentelor, inclusiv cu numarul paginii de referinta. Fiecare pagina se va semna de catre persoana autorizata si va fi stampilata de catre ofertant (dupa caz liderul desemnat al asociatiei). |
| 5.5.4 Prezentarea ofertei | Modul de prezentare a ofertei Adresa la care se depune oferta: la sediul autorităţii contractante: SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECŢIOASE "SF. PARASCHEVA" DIN IAŞI Iaşi, str. Octav Botez nr.2 Oferta tehnică şi oferta financiară se sigilează în plicuri separate, în original si respectiv copie. Plicurile care conţin originalul si copia se sigilează, se marchează cu denumirea şi adresa ofertantului (pentru ca oferta să poată fi returnată nedeschisă în cazul în care este declarată întârziată sau nu este însoţită de garanţia de participare) şi, împreună cu documentele de calificare (original original si respectiv copie) se întroduc într-un alt plic închis corespunzător şi netransparent ce va purta scris pe el numele şi adresa autoritatii contractante, titlul: „Achiziţie publică de lucrări: Proiectare şi execuţie Consolidare, reabilitare si modernizare Pavilion VI la Spitalul de Boli Infectioase “Sf. Parascheva “ Iasi şi cuvintele „A nu se deschide înainte de data de 20.05.2011’’’, ora 1200”. Ofertantul are obligaţia de a numerota şi a semna fiecare pagină a ofertei, precum şi de a anexa un opis al documentelor prezentate. Persoana juridică achizitoare va refuza ofertele predate deteriorate, nesigilate sau cu semne distincte. Ofertele depuse la altă adresă decât cea indicata vor fi respinse ca inacceptabile şi returnate nedeschise. Oferta nu trebuie sa cuprinda nici o schimbare sau modificare, cu exceptia acelor modificari facute in conformitate cu instructiunile Autoritatii contractante si a celor ajustari generate de erorile proprii ale ofertantului . In astfel de cazuri la fiecare modificare trebuie sa existe semnatura persoanei imputernicite. Operatorii economici vor transmite oferta până la data limită stabilită pentru depunerea ofertelor. OFERTA VA CUPRINDE : - Opisul conţinând indexul documentelor depuse cu precizarea numărului paginii unde se regăseşte fiecare document; - Documentele de calificare se vor prezenta în ordinea în care au fost solicitate în Fişa de date a achiziţiei. În cazul în care există asociaţi, documentele de acelaşi tip se vor aşeza unul după altul (mai întâi pentru ofertant sau liderul de asociaţie, apoi pentru asociaţi, după care pentru subcontractanţi); - Propunerea tehnică ; - Propunerea financiară ; NOTĂ: Pentru a se evita apariţia de erori pe parcursul analizarii şi verificării documentelor prezentate de ofertanţi, se solicită operatorilor economici să procedeze la numerotarea de la prima la ultima pagină a tuturor paginilor din cadrul ofertei, astfel încât acestea să poată fi identificate în mod facil. Documente solicitate pentru şedinţa de deschidere a ofertelor: Ofertantul are obligaţia ca până la data şi ora stabilită pentru depunerea ofertelor să asigure primirea şi înregistrarea, prin poştă sau direct la registratura autorităţii contractante a următoarelor documente: - Scrisoare de înaintare - Dovada privind constituirea garanţiei de participare în original ; - Dovada că ofertantul/ofertanţii reprezintă o întreprindere mică sau mijlocie, respectiv dovada privind numărul de salariaţi şi dovada privind cifra de afaceri pe ultimul an (unde este cazul). - Certificatul de înregistrare – în copie. - Acord de asociere, dacă este cazul - în original - Oferta (documente calificare, propunerea tehnica si propunerea financiara) original si 1 copie - Pentru persoanele care participă la şedinţa de deschidere din partea ofertanţilor se solicită următoarele documente: - împuternicire din partea persoanei autorizate să reprezinte ofertantul la procedură, - copie după actul de identitate al persoanelor care participă la deschidere din partea ofertanţilor. OBSERVAŢIE: - În scopul confirmării autenticităţii documentelor depuse în cadrul procedurii de achizitie publica, autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a solicita ofertanţilor prezentarea acestora în original sau copie legalizată, conform instrucţiunilor din fişa de date. Imposibilitatea ofertanţilor de a confirma autenticitatea documentelor conform instrucţiunilor de mai sus duce la eliminarea acestora din cadrul procedurii de atribuire în conformitate cu prevederile art. 79 alin. 1 din H.G. 925/2006. Lipsa propunerii tehnice şi/sau financiare va duce la respingerea ofertei ca inacceptabilă. De asemenea, în cazul în care comisia de evaluare solicită prezentarea unui document care lipseşte, iar ofertantul căruia i-a fost transmisă solicitarea nu răspunde în termenul indicat de comisie sau justificarea întârzierii nu este concludentă, oferta respectivă va fi respinsă ca neconformă. |
| 5.6 Locul si data limita de depunere a ofertei | Data limită pentru depunerea ofertei :20.05.2011 ora 1000, Locul de depunere la Registratura Spitalulului Clinic de Boli Infecţioase "Sf. Parascheva" din Iaşi, str. Octav Botez nr.2 Orice oferta transmisa dupa data si ora mentionata mai sus nu va mai fi primita (acceptata). |
| 5.7 Posibilitatea retragerii sau modificării ofertei | Operatorul economic nu are dreptul de a-şi retrage sau de a-şi modifica oferta după expirarea datei limită stabilite pentru depunerea ofertelor, sub sancţiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului şi executarea garanţiei de participare. Autoritatea contractantă nu îşi asumă răspunderea pentru ofertele depuse/transmise la o altă adresă decât cea stabilită în anunţul sau invitaţia de participare. |
| 5.8 Deschiderea ofertelor | Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: Data deschiderii ofertelor este 20.05.2011 ora 1200 la sediul autorităţii contractante. Condiţii pentru participanţii la şedinţa de deschidere: Fiecare ofertant poate fi reprezentat oficial în faţa comisiei de evaluare de o singură persoană, care va putea avea un singur însoţitor. În cadrul şedinţei de deschidere a ofertelor, comisia de evaluare verifică modul de respectare a regulilor formale de depunere şi prezentare a ofertelor şi a documentelor care le însoţesc. Evaluarea ofertelor va fi făcută de către comisie, ulterior, în şedinţă separată conform prevederilor OUG 34/2006 modificată şi actualizată şi HG 925/2006 modificată şi actualizată. Comunicarea pentru solicitarea de eventuale clarificări adresate ofertanţilor, în timpul perioadei de evaluare a ofertelor se face în scris. În cazul în care: - ofertantul nu transmite în perioada precizată de comisia de evaluare clarificările/răspunsurile solicitate sau în cazul în care explicaţiile prezentate de ofertant nu sunt concludente; - ofertantul modifică prin răspunsurile pe care le prezintă conţinutul propunerii tehnice; - ofertantul modifică prin răspunsurile pe care le prezintă conţinutul propunerii financiare, oferta va fi considerată neconformă. Comisia de evaluare are dreptul de a corecta erorile aritmetice numai cu acceptul ofertantului, conform legislaţiei în vigoare. În cazul în care ofertantul nu acceptă corecţia acestor erori, atunci oferta sa va fi considerată neconformă. |
| 5.9 Costurile de pregătire a ofertelor | Nici un cost suportat de operatorul economic pentru pregătirea şi depunerea ofertei nu va fi rambursat. Toate aceste costuri vor fi suportate de către operatorul economic ofertant. |
| 5.10 Proprietatea ofertei | Ofertele depuse la o altă adresă a autorităţii contractante decât cea stabilită, ofertele depuse după data limită de depunere a ofertelor sau ofertele care nu sunt insotite de garantia de participare in forma si cuantumul prevazute se returnează nedeschise. Cu exceptia cazurilor mentionate, autoritatea contractantă reţine toate ofertele primite pentru această procedură de atribuire. În consecinţă, ofertanţii nu au dreptul de a li se returna ofertele reţinute. |

VII. CRITERII DE ATRIBUIRE

VII.1) Preţul cel mai scăzut                   			                                [ NU ]

VII.2) Cea mai avantajoasa oferta din punct de vedere economic          [ DA ]

Factorii de evaluare sunt:

- pretul ofertei,

- durata de proiectare

- durata de executie

- propunerea tehnica.

Ponderea factorilor de evaluare

| Factori de evaluare | Punctajul maxim alocat |
| --- | --- |
| 1. Preţul ofertei | 50 |
| 2. Durata de proiectare | 5 |
| 3. Durata de executie | 5 |
| 4. Propunere tehnica | 40 |
| TOTAL | 100 |

Metodologie de calcul a punctajului:

1. Punctajul pentru factorul de evaluare “Preţul ofertei” se acordă astfel:

a) pentru cel mai scăzut preţ ofertat care să asigure nivelul calitativ, tehnic şi funcţional al ofertei, se acordă punctajul maxim alocat factorului de evaluare respectiv;

b) pentru alt preţ decât cel prevăzut la lit. a) se acordă punctajul astfel:

Pn = (preţ minim/preţ ofertei ) x 50

Preţurile care se compară, în vederea acordării punctajului, sunt preţurile ofertate, exclusiv TVA.

Oferta va fi respinsă ca fiind inacceptabilă în conformitate, cu art. 36, al. (1), lit. f) din HG 925 / 2006, cu modificările şi completările ulterioare, dacă in urma verificarilor prevazute la art. 202 si 203 din ordonanta de urgenta se constata ca oferta are un pret neobisnuit de scazut pentru ceea ce urmeaza a fi furnizat/prestat/executat, astfel incat nu se poate asigura indeplinirea contractului la parametrii cantitativi si calitativi solicitati prin caietul de sarcini.

2. Pentru factorul de evaluare “Durata de proiectare a lucrărilor” punctajul se acordă astfel

- pentru durata de proiectare de 15 zile se acordă:		  5 puncte

- pentru durata de proiectare de 30 zile se acordă:	             0 puncte

- pentru durata de proiectare cuprinsa intre 15 zile si 30 zile, punctajul se acorda proporţional

Pentru o durata de proiectare mai mică de 15 zile, punctajul acordat este acelaşi ca pentru durata de proiectare de 15 zilei (5 puncte).

Pentru o durată de proiectare mai mare de 30 zile nu se acordă punctaj, iar oferta va fi considerată neconformă,  deoarece conţine propuneri referitoare la clauzele contractuale care sunt în mod evident dezavantajoase pentru autoritatea contractantă

3. Pentru factorul de evaluare “Durata de execuţie a lucrărilor” punctajul se acordă astfel:

a) pentru durata de execuţie de 8 luni se acordă:			  5 puncte

b) pentru durata de execuţie de 12 luni se acordă:	  	  	  0 puncte

c) pentru durata de executie cuprinsa intre 8 si 12 luni, punctajul se acorda proporţional

Pentru o durata de execuţie mai mică de 8 luni, punctajul acordat este acelaşi ca pentru durata de execuţie de 8 luni (5 puncte).

Pentru o durată de execuţie mai mare de 12 luni nu se acordă punctaj, iar oferta va fi considerată neconformă,  deoarece conţine propuneri referitoare la clauzele contractuale care sunt în mod evident dezavantajoase pentru autoritatea contractantă.

- Punctajul pentru factorul de evaluare „Propunere tehnică”, se acordă astfel:

| PROIECTARE - 8 puncte |  |
| --- | --- |
| Propunerea privind DTAC | 8 puncte |
| EXECUTIE – 32 puncte |  |
| Organizarea, metodologia şi a planul de lucru conceput | 12 puncte |
| Programul calităţii aplicat la lucrare | 9 puncte |
| Planul măsurilor de îndeplinire a cerinţelor şi reglementărilor naţionale şi internaţionale privind protecţia mediului | 2 puncte |
| Planul de Organizare de Santier | 2 puncte |
| Planul de management al sanatatii si sigurantei muncii | 2 puncte |
| Fişele Tehnologice pentru lucrarile ce urmeaza a fi executate | 5 puncte |

In atribuirea punctajului pentru programele de management a calităţii, a măsurilor de îndeplinire a cerinţelor şi reglementărilor naţionale şi internaţionale privind protecţia mediului, precum şi  managementul sanatatii si sigurantei muncii se vor urmări următoarele criterii:

- Modul de prezentare

- Rigurozitatea descrierii sistemului aplicat

- Gradul de acoperire a cerinţelor din caietul de sarcini

In cazul descrierii incomplete a unuia sau mai multor programe,nu se va acorda punctaj pentru criteriile respective.

Pentru tehnologia propusă a fi aplicată la lucrare se va aprecia:

- Succesiunea cronologica a executiei pentru fiecare categorie de lucrari precizandu-se principalele operatii componente;

- Alte considerente apreciate ca necesare cu privire la descrierea tehnologiei de executie;

-Pentru descrierea incompleta a tehnologiei propuse referitoare la un obiect nu se acorda punctaj referitor la obiectul respectiv.

VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI

| Fiecare ofertant trebuie să îndeplinească condiţiile referitoare la eligibilitate şi înregistrare, precum şi cerinţele solicitate privind capacitatea tehnică şi capacitatea economico-financiară. Orice ofertant care îndeplineşte în totalitate cerinţele minime corespunzătoare criteriilor de calificare este considerat a avea ofertă admisibilă. Modalitatea de plata a contractului de lucrari se va face dupa verificarea situatiilor de lucrari inaintate autoritatii contractante , in termen de 30 zile de la data emiterii facturii. |  |
| --- | --- |
| VIII.1) Examinarea ofertelor ### 1. Ofertele vor fi examinate de către comisia de evaluare. Ofertele se vor deschide la data şi în locul stabilit în Fişa de date a achiziţiei, în prezenţa membrilor comisiei de evaluare şi ai reprezentanţilor împuterniciţi ai operatorilor economici. 2. Comisia de evaluare are obligaţia de a analiza şi verifica fiecare ofertă atât din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, cât şi din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le implică. 3. Pe parcursul analizării şi verificării documentelor prezentate de ofertanţi, comisia de evaluare are dreptul de a solicita oricând clarificări sau completări ale documentelor prezentate de aceştia pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 176 din O.U.G. 34/2006 sau pentru demonstrarea conformităţii ofertei cu cerinţele solicitate. Comisia de evaluare are obligaţia de a stabili care sunt clarificările necesare pentru evaluarea fiecărei oferte, precum şi perioada acordată pentru transmiterea clarificărilor, de regulă 3 zile lucrătoare. 4. Oferta este considerată inacceptabilă Iin conformitate cu prevederile art.36( alin 1) din H.G 925/2006 în: a) a fost depusă după data şi ora limită de depunere sau la o altă adresă decât cele stabilite în anunţul de participare; b) nu este însoţită de garanţia de participare, astfel cum a fost solicitată în documentaţia de atribuire; c) a fost depusă de un ofertant care nu îndeplineşte cerinţele minim e de calificare; d) a fost depusă de un ofertant care în ultimii 5 ani, din motive imputabile acestuia, nu şi-a îndeplinit sau şi-a îndeplinit în mod defectuos obligaţiile contractuale în raport cu autoritatea contractantă sau cu o terţă autoritate, fapt care a produs sau este de natură să producă grave prejudicii beneficiarilor acestuia; e) constituie o alternativă la prevederile caietului de sarcini, alternativă care nu poate fi luată în considerare din următoarele motive: - în anunţul de participare nu este precizată în mod explicit posibilitatea depunerii unor oferte alternative; - respectiva ofertă alternativă nu respectă cerinţele minime prevăzute în caietul de sarcini; f) nu asigură respectarea reglementărilor obligatorii referitoare la condiţiile specifice de muncă şi de protecţie a muncii, atunci când această cerinţă este formulată în conformitate cu prevederile art. 34 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă; g) preţul inclus în propunerea financiară depăşeşte valoarea fondurilor care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică fie pe total, fie pe una din cele două componente (proiectare şi execuţie ). h) în urma verificărilor prevăzute la art. 202 şi 203 din O.U.G. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se constată că oferta prezinta un preţ neobişnuit de scăzut în raport cu ceea ce urmează a fi furnizat, executat sau prestat, iar justificările primite nu au fost concludente. 5. Oferta este considerată neconformă conform art. 36(alin2): a) nu satisface cerinţele caietului de sarcini; b) conţine propuneri referitoare la clauzele contractuale care sunt în mod evident dezavantajoase pentru autoritatea contractantă; c) conţine în cadrul propunerii financiare preţuri care nu sunt rezultatul liberei concurenţe şi care nu pot fi justificate. d) conţine vicii de formă sau erori aritmetice a căror remediere nu a fost acceptată de ofertant Ofertele care nu se încadrează în niciuna din situaţiile prevăzute mai sus (inacceptabilă sau neconformă) sunt singurele oferte care vor fi declarate admisibile. 6. În cazul unei oferte care are un preţ aparent neobişnuit de scăzut în raport cu lucrarea care urmează să fie executată, comisia de evaluare are obligaţia de a solicita, în scris şi înainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte, detalii şi precizări pe care le consideră relevante cu privire la ofertă, precum şi de a verifica răspunsurile care justifică preţul respectiv. 7. Comisia de evaluare are obligaţia de a respinge o ofertă în oricare dintre următoarele cazuri: a) oferta nu respectă cerinţele prevăzute în documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei; b) ofertantul nu transmite în perioada precizată de către comisia de evaluare clarificările solicitate; c) ofertantul modifică, prin clarificările pe care le prezintă, conţinutul propunerii financiare, cu excepţia situaţiei în care modificarea este determinată de corectarea erorilor aritmetice; d) oferta conţine propuneri referitoare la clauzele contractuale, propuneri care sunt în mod evident dezavantajoase pentru autoritatea contractantă; e) explicaţiile solicitate nu sunt concludente şi/sau nu sunt susţinute de documentele justificative cerute de comisia de evaluare. Dreptul autorităţii contractante de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie in conformitate cu art.209 din OUG 34/2006 ART .209 (1) Prin excepţie de la prevederile art. 204, alin. 1 din O.U.G. nr. 34/2006, autoritatea contractantă are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, dacă ia această decizie, înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire şi, oricum, înainte de data încheierii contractului, numai în următoarele cazuri: a) nu a fost posibilă asigurarea unui nivel satisfăcător al concurenţei, respectiv numărul de operatori economici este mai mic decât cel minim prevăzut, pentru fiecare procedură, de prezenta ordonanţă de urgenţă; Dacă la procedura de licitaţie deschisă se depune o singură ofertă corespunzătoare, autoritatea contractantă este îndreptăţită să atribuie contractul ofertantului respectiv, numai dacă preţul reprezintă răspunsul pieţei. b) au fost depuse numai oferte inacceptabile, neconforme sau necorespunzătoare; c) au fost depuse oferte care, deşi pot fi luate în considerare, nu pot fi comparate datorită modului neuniform de abordare a soluţiilor tehnice şi/sau financiare; d) abateri grave de la prevederile legislative afectează procedura de atribuire sau este imposibilă încheierea contractului. (2) În sensul prevederilor alin. (1) lit. d), procedura de atribuire se consideră afectată în cazul în care se îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiţii: a) în cadrul documentaţiei de atribuire şi/sau în modul de aplicare a procedurii de atribuire se constată erori sau omisiuni care au ca efect încălcarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) - f) din O.U.G nr. 34/2006; b) autoritatea contractantă se află în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca acestea să conducă, la rândul lor, la încălcarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) - f) din O.U.G nr.34/2006. In nici un caz Autoritatea Contractanta nu va fi responsabila pentru daunele, indiferent de ce natura, legate de anularea procedurii, chiar daca Autoritatea Contractanta a fost notificata in prealabil in acest sens. Autoritatea contractanta va folosi pentru contractare formularul de contract prezentat in Secţiunea V, cu toate anexele specificate. Autoritatea contractanta va incheia contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertelor, dar nu mai devreme de: - 6 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii, conform prevederilor art.205 din OUG nr.34/2006,cu completările şi modificările ulterioare, în cazul în care valoarea estimată conform prevederilor cap. II, secţiunea a 2-a a contractului de achiziţie publică/acordului-cadru este mai mică sau egală cu pragurile valorice prevăzute la art. 55 alin. (2) |  |
| VIII.2) Garanţia de bună execuţie a contractului da [X] nu [ ] | Garanţia de bună execuţie cuantumul garanţiei de bună execuţie exprimată procentual - 10% din valoarea contractului fără T.V.A -modul de constituire a garanţiei de bună execuţie: – Se constituie prin retineri succesive din facturile lunare - ofertantii care fac dovada incadrarii in prevederile Legii 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile ulterioare, beneficiaza de reducere cu 50% la constituirea garantiei de buna executie; - 70% din valoarea acesteia se restituie în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrării, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim; - restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea duratei de garantare a lucrărilor executate, pe baza procesului-verbal de recepţie finală. Ofertantul a cărui ofertă va fi acceptată are obligaţia de a deschide un cont pentru constituirea garanţiei de bună execuţie în termenul precizat în contract, în modalitatea specificată în documentaţie. |

- SECTIUNEA III

- FORMULARE

Capitolul conţine formularele destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea si prezentarea ofertei si a documentelor care o însotesc şi, pe de alta parte, să permită comisiei de evaluare examinarea si evaluarea rapidă şi corectă a tuturor ofertelor depuse.

Fiecare candidat/ofertant care participă, în mod individual sau ca asociat, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică are obligaţia de a prezenta formularele prevăzute în cadrul acestui capitol, completate în mod corespunzător şi semnate de persoanele autorizate.

| Formular A | Declaraţie privind eligibilitatea |
| --- | --- |
| Formular B | Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din O.U.G. nr. 34 / 2006 |
| Formular C | Declaratie privind calitatea de participant la procedura |
| Formular D | Informaţii generale |
| Formular D1 | Cifra de afaceri pe ultimi 3 ani |
| Formular E | Experienţa similară |
| Formular F | Declaraţie privind lista principalelor lucrări executate în ultimii 5 ani |
| Formular G | Declaraţie privind partea / părţile din contract care sunt îndeplinite de subcontractanţi şi specializarea acestora |
| Formular H | Declaraţie privind utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de lucrări |
| Formular I | Declaraţie privind numărul mediu anual de personal angajat şi asigurarea personalului de specialitate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică |
| Formular I1 | Informaţii referitoare la cadrele de conducere |
| Formular J | Declaraţie privind sanatatea si protectia muncii |
| Formular K | Declaraţie privind asigurarea standardelor de protecţie a mediului |
| Formular L | Scrisoare de garanţie bancară pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică |
| Formular M | Scrisoare de înaintare |
| Formular N | Formular de oferta |
| Formular N1 | Anexă la formularul de ofertă |
| Formular O | CERTIFICAT de participare la licitatie cu oferta independenta |
| Formular P | Declaraţie pe propria raspundere privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 69^1 |

FORMULAR A

Operator economic

.........................................

(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al .................................................. (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura si sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ma aflu in situatia prevazuta la art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, respectiv in ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti pentru participarea la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, frauda si/sau spalare de bani.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completarii .............                				Operator economic,

................................

(semnatura autorizata)

FORMULAR B

Operator economic

_________________________

(denumirea/numele)

DECLARATIE

privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din

din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006

Subsemnatul(a) ........................ (denumirea, numele operatorului economic), in calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de (se mentioneaza procedura) pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect .................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrarii si codul CPV), la data de .................. (zi/luna/an), organizata de ...................... (denumirea autoritatii contractante), declar pe propria raspundere ca:

a) nu sunt in stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator judiciar sau activitatile mele comerciale nu sunt suspendate si nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt intr-o situatie similara cu cele anterioare, reglementata prin lege;

b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea in una dintre situatiile prevazute la lit. a);

c) mi-am indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care sunt stabilit pana la data solicitata .................;

d) nu am fost condamnat, in ultimii 3 ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Operator economic,

........................

(semnatura autorizat)

FORMULAR C

Operator economic

_________________________

(denumirea/numele)

DECLARATIE

PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA

1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ...................... (denumirea operatorului economic), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca, la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica ............... (se mentioneaza procedura), avand ca obiect ................. (denumirea produsului, serviciului sau lucrarii si codul CPV), la data de ....... (zi/luna/an), organizata de ....................... (denumirea autoritatii contractante), particip si depun oferta:

[ ] in nume propriu;

[ ] ca asociat in cadrul asociatiei ..............................;

[ ] ca subcontractant al .........................................;

(Se bifeaza optiunea corespunzatoare)

2. Subsemnatul declar ca:

[ ] nu sunt membru al niciunui grup sau retele de operatori economici;

[ ] sunt membru in grupul sau reteaua a carei lista cu date de recunoastere o prezint in anexa.

(Se bifeaza optiunea corespunzatoare)

3. Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractanta daca vor interveni modificari in prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derularii procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica sau, in cazul in care vom fi desemnati castigatori, pe parcursul derularii contractului de achizitie publica.

4. De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.

5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai ................ (denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.

Operator economic,

........................

FORMULAR D

Candidatul/ofertantul

_____________________________

(denumirea/numele)

#### INFORMATII GENERALE

1. Denumire/numele:

2. Codul fiscal:

3. Adresa sediului central:

4.  Telefon:

Fax:

E-mail:

Cont IBAN Trezorerie_____________________

Cont BANCA ___________________________

5. Certificatul de inmatriculare ________________________ (numar, data si locul de inmatriculare/inregistrare).

6.   Obiectul de activitate, pe domenii: ___________________________________________ (in conformitate cu prevederile din statului propriu)

7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: ______________________ _________________________ (adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare).

8.   Principala piata a afacerilor:

9.  Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:_____________________________________

Anul                      Cifra de afaceri anuala                 Cifra de afaceri anuala

la 31.12.2009                           la 31.12.2009

(mii lei)                                  (echivalent euro)____

1._______________________________________________________________

2._______________________________________________________________

3._______________________________________________________________

Media anuala:_____________________________________________________

CANDIDAT/OFERTANT

(semnatura autorizata)

FORMULAR D1

OPERATOR ECONOMIC

____________________

(denumirea/numele)

1. CIFRA DE AFACERI PE ULTIMI 3 ANI

| ANUL | Cifra de afaceri anuala la 31 decembrie (mii lei) | Cifra de afaceri anuala la 31 decembrie (echivalent in euro) |
| --- | --- | --- |
| 2007 |  |  |
| 2008 |  |  |
| 2009 |  |  |
| Media |  |  |

2. MEDIA ARITMETICA A INDICATORULUI FINANCIAR LICHIDITATE GENERALA  pentru anii 2007, 2008 si 2009

(active circulante/datorii curente x 100);

Formular E

CANDIDATUL / OFERTANTUL

………………………………………………….

(denumirea / numelui)

EXPERIENTA SIMILARA

1. Denumirea si obiectul contractului:

Numarul si data contractului:

2. Denumirea / numele beneficiarului / clientului

Adresa beneficiarului / clientului

Tara:

3. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului:

(se bifeaza optiunea corespunzatoare)

	contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie)

	contractant asociat

	subcontractant

4. Valoarea contractului		exprimata in moneda			  exprimata

in care s-a incheiat			          in echivalent

contractul				      euro

a) initiala (la data semnarii

contractului)			……………………..				……………..

b) finala (la data finalizarii

contractului)			……………………..				……………..

5. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului , natura acestora si modul lor de solutionare;

6. Durata de executie a lucrarii (luni)

a) contractata - termen PIF

b) efectiv realizata - PIF

c) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul) care va fi sustinut pe baza de acte aditionale, incheiate cu beneficiarul;

7. Numarul si data procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor;

8. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul verbal de receptie.

9. Alte aspecte relevante prin care candidatul / ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod special la suprafete sau volume fizice ale principalilor capacitati si categorii de lucrari prevazute in contract:

………………………………………..

Candidat/ofertant,

……………………………………

Formular F

Operator economic

_________________________

(denumirea/numele)

DECLARATIE

PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRARI EXECUTATE IN ULTIMII 5 ANI

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ..................... (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai ............. (denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.

Operator economic

................................

(semnatura autorizata)

Anexa 1 la Formularul F

Ofertantul

....................

EXPERIENTA SIMILARA

Lista principalelor lucrari executate în ultimii 5 ani.

| Tipul de lucrari/ localizarea lucrarilor | Valoarea totală a lucrarilor pentru care contractantul a fost responsabil | Perioada de contract | Data de începere | Procentul de lucrari finalizat | Autoritatea Contractanta şi locatia | Contractant principal (P) sau Subcontractant (S) | Recepţie la terminarea lucrărilor/ recepţie finală |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Data completării ..........

Operator economic,

......................

(semnătură autorizată)

Anexa 2 la Formular  F

OPERATOR ECONOMIC

_____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR

PRESTĂRI DE SERVICII ÎN ULTIMII 3 ANI

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .....................................................................

(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice,

ca datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte

persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................................

(denumirea si adresa autoritaţii contractante)     cu privire la orice aspect tehnic si

financiar in legatură cu activitatea noastră.

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ……………………………………

(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Operator economic,

………… ……………….

(semnatura autorizată )

FORMULAR G

Operator economic

_________________________

(denumirea/numele)

DECLARATIE

PRIVIND PARTEA/PARTILE DIN CONTRACT CARE SUNT INDEPLINITE

DE SUBCONTRACTANT SI SPECIALIZAREA ACESTORA

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al .................. (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai ................... (denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.

LISTĂ

CU SUBCONTRACTANŢII ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA

| Nrcrt | Denumire /nume subcontractant | Datele de recunoaştere ale subcontractanţilor | Specializare | Partea/părţile din contract ce urmează a fi subcontractate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Operator economic

(semnătură autorizată)

FORMULAR H

Operator economic

_________________________

(denumirea/numele)

DECLARATIE

PRIVIND UTILAJELE, INSTALATIILE, ECHIPAMENTELE TEHNICE DE CARE DISPUNE

OPERATORUL ECONOMIC PENTRU INDEPLINIREA CORESPUNZATOARE

A CONTRACTULUI DE LUCRARI

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ................... (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai ................... (denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.

Operator economic,

........................

(semnatura autorizata)

Formular I

Operator economic

_________________________

(denumirea/numele)

DECLARATIE

PRIVIND EFECTIVUL MEDIU ANUAL AL PERSONALULUI ANGAJAT SI

AL CADRELOR DE CONDUCERE

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ................................... (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai ................... (denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.

|  | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Personal angajat |  |  |  |
| Din care personal de conducere |  |  |  |

Data completarii ...................

Operator economic,

........................

(semnatura autorizata)

Formular I-1

Operator economic

_________________________

(denumirea/numele)

INFORMAŢII REFERITOARE

LA PERSONALUL DE CONDUCERE

Subsemnatul _/, Director General al societăţii comerciale................................ declar pe propria răspundere că pentru lucrarea “_______________” voi folosi următorul personal de conducere precum şi următoarele persoane responsabile pentru îndeplinirea contractului:

| Nr crt | FUNCŢIA | NUMELE ŞI PRENUMELE Studiile se specialitate | Vechime în specialitate (ani) | Numărul de lucrări similare, executate în calitate de conducător |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. | PERSONAL DE CONDUCERE |  |  |  |
| 1 2 3 | DIRECTOR GENERAL DIRECTOR TEHNIC DIRECTOR ECONOMIC |  |  | ____ ____ |
| B. | PERSOANE RESPONSABILE PENTRU ÎNDEPLINIREA CONTRACTULUI |  |  |  |
| 1 2 . . . | …………………… ……………………… | ………………. ………………. | ………… …………… | ……………. |

Anexez: CV-urile si declaratiile de disponibilitate ale personalului de conducere, precum si ale personalului responsabil pentru indeplinirea contractului de achizitie publica.

Operator economic,

(semnătura autorizată )

....................................

Formular J

OFERTANTUL

............................................................

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

PRIVIND SANATATEA SI PROTECTIA MUNCII

Subsemnatul ........................... (denumirea ofertantului) declar pe propria raspundere ca ma angajez sa prestez serviciile, pe parcursul indeplinirii contractului, in conformitate cu regulile obligatorii referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii, care sunt in vigoare in Romania.

De asemenea, declar pe propria raspundere ca la elaborarea ofertei am tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii si am inclus costul pentru indeplinirea acestor obligatii.

Data completarii .......................

Ofertant,

……..................................

(semnatura autorizata)

Formular K

OFERTANTUL

............................................................

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

PRIVIND ASIGURAREA STANDARDELOR DE PROTECŢIE A MEDIULUI

Subsemnatul ........................... (denumirea ofertantului) declar pe propria raspundere ca ma angajez sa prestez serviciile, pe parcursul indeplinirii contractului, in conformitate cu regulile obligatorii referitoare la conditiile de privind masurile de protectie a mediului, care sunt in vigoare in Romania.

De asemenea, declar pe propria raspundere ca la elaborarea ofertei am tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile privind masurile de protectie a mediului si am inclus costul pentru indeplinirea acestor obligatii.

Data completarii .......................

Ofertant,

……..................................

(semnatura autorizata)

Formular L

BANCA

____________

(denumirea)

SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică

Către ____________________________________________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului _____________________________ ___________________________________________________________________________

(denumirea contractului de achiziţie publică),

noi ______________________________________ (denumirea băncii), având sediul înregistrat la ___________________________________________________________ (adresa băncii), ne obligăm faţă de _____________________________________________                                                        (denumirea autorităţii contractante)

să plătim suma de __________________________________ (în litere şi în cifre), la prima sa cerere scrisă şi fără ca aceasta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiţia ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare:

a) ofertantul ______________________________________________________________ (denumirea/numele) şi-a retras oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul _________________________________ _________________ (denumirea/numele) nu a constituit garanţia de bună execuţie în perioada de valabilitate a ofertei;

c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul _________________________________ _________________ (denumirea/numele) a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a ofertei.

Prezenta garanţie este valabilă până la data de _____________________.

Parafată de Banca ___________________ (semnătură autorizată) în ziua _______ luna ________ anul _________.

Formular M

CANDIDATUL                                                Inregistrat la sediul autoritatii contractante

____________________________                                    Nr_________/_____________

(denumirea/numele)

SCRISOARE DE INAINTARE

Catre_______________________________________________________________

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Ca urmare a anuntului de participare aparut la  data de ___________ privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de lucrări

noi_________________________________________________(denumirea/numele ofertantului) va transmitem alaturat urmatoarele:

1.Coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand, in original si intr-un numar de ____ copii:

a).oferta;

b).documentele care insotesc oferta.

Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele.

Data completarii_______________________

Cu stima,

Ofertant,

____________________________________

(semnatura autorizata)

Formular N

OFERTANTUL

............................................................

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA

Catre ....................................................................................................

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Domnilor,

- Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului ___________________(denumirea/numele ofertantului) _____________________, ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa executam _______(denumirea lucrarii)__________pentru suma de ______(suma in litere si in cifre)___________(Lei/Euro), la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de     _(suma in litere si in cifre)_Lei/Euro.

- Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, să începem lucrările cât mai curând posibil după primirea ordinului de începere şi să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuţie anexat în ______(perioada în litere şi în cifre)____ luni calendaristice.

- Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de 90 de zile, respectiv pana la data de __(ziua/luna/anul)_____, si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate. De asemenea ne angajăm să extindem valabilitatea ofertei în urma solicitării exprese a autorităţii contractante cu păstrarea obligaţiilor de mai sus.

- Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica, aceasta oferta impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.

- Precizam ca:

_

|_|   depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, marcat in mod clar "alternativa";

_

|X|   nu depunem oferta alternativa.

(se bifeaza optiunea corespunzatoare)

Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.

Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi.

Data _____/_____/_____

_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez

(semnatura)

oferta pentru si in numele ____________________________________.

(denumire/nume operator economic)

Formular N1

#### ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTA

- Valoarea maxima a lucrarilor executate de subcontractanti: ______% din pretul ofertat;

- Garantia de buna executie va fi constituita sub forma de scrisoare de garantie bancara, in cuantumde 10% din pretul ofertat;

- Perioada de garantie de buna executie _______ luni calendaristice;

- Perioada de mobilizare (durata de la data primirii ordinului de incepere a lucrarilor pina la data inceperii executiei) _____ zile calendaristice;

- Termenul pentru emiterea ordinului de incepere a lucrarilor (de la data semnarii contractului);

- Penalizari pentru intirzieri la termene intermediare si la termenul final de executie ____% din valoarea care trebuia realizata;

- Limita maxima a penalizarilor ____% din pretul total ofertat;

- Limita minima a asigurarilor ____% din pretul total ofertat;

- Perioada medie de remediere a defectelor ____ zile calendaristice;

- Limita maxima a retinerilor din situatiile de plata lunare (garantii, avansuri etc.) ____% din situatiile de plata lunare.

OFERTANT

_____________________

(semnatura autorizata)

FORMULAR O

CERTIFICAT

de participare la licitaţie cu ofertă independentă

I. Subsemnatul/Subsemnaţii, ........................., reprezentant/reprezentanţi legali al/ai ............................., întreprindere/asociere care va participa la procedura de achiziţie publică organizată de ............................., în calitate de autoritate contractantă, cu nr. .......................... din data de ........................,

certific/certificăm prin prezenta că informaţiile conţinute sunt adevărate şi complete din toate punctele de vedere.

II. Certific/Certificăm prin prezenta, în numele ................................., următoarele:

1. am citit şi am înţeles conţinutul prezentului certificat;

2. consimt/consimţim descalificarea noastră de la procedura de achiziţie publică în condiţiile în care cele declarate se dovedesc a fi neadevărate şi/sau incomplete în orice privinţă;

3. fiecare semnătură prezentă pe acest document reprezintă persoana desemnată să înainteze oferta de participare, inclusiv în privinţa termenilor conţinuţi de ofertă;

4. în sensul prezentului certificat, prin concurent se înţelege oricare persoană fizică sau juridică, alta decât ofertantul în numele căruia formulăm prezentul certificat, care ofertează în cadrul aceleiaşi proceduri de achiziţie publică sau ar putea oferta, întrunind condiţiile de participare;

5. oferta prezentată a fost concepută şi formulată în mod independent faţă de oricare concurent, fără a exista consultări, comunicări, înţelegeri sau aranjamente cu aceştia;

6. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte preţurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenţia de a oferta sau nu la respectiva procedură sau intenţia de a include în respectiva ofertă elemente care, prin natura lor, nu au legătură cu obiectul respectivei proceduri;

7. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte calitatea, cantitatea, specificaţii particulare ale produselor sau serviciilor oferite;

8. detaliile prezentate în ofertă nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent înainte de momentul oficial al deschiderii publice, anunţată de contractor.

III. Sub rezerva sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare, declar/declarăm că cele consemnate în prezentul certificat sunt adevărate şi întrutotul conforme cu realitatea.

Ofertant,               							   Data

...............

Reprezentant/Reprezentanţi legali

(semnături)

FORMULAR P

A se transmite pe hârtie cu antetul entităţii legale care depune oferta

<Data>

<Denumirea şi adresa Autorităţii contractante>

Stimată doamnă / Stimate domn,

DECLARAŢIE3

pe propria raspundere privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 69^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

- Subsemnatul [numele în clar al persoanei autorizate], reprezentant împuternicit al [denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului], declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicarii faptei de fals în acte publice, că nu ne aflam în situaţia prevăzută la art. 69^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, respectiv nu avem membri in cadrul consiliului de administratie/ organ de conducere sau de supervizare si/sau actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv sau care se afla in relatii comerciale, cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autroritatii contractante.

- Prezenta declaraţie este valabilă până la data de [se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei].

Ofertant,

(numele reprezentantului legal, în clar)

(semnătura autorizată)

1 A se completa de către fiecare membru al asocierii, în cazul în care oferta este depusă de o asociere.

A se completa de catre fiecare subcontractant, daca ofertantul are sucontractanti declarati.

FORMULAR Nr. 2

Terţ susţinător financiar

(denumirea)

ANGAJAMENT

privind susţinerea financiară

a ofertantului/grupului de operatori economici

Către, ................................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ..............................

(denumirea contractului de achiziţie publică), noi .......................(denumirea terţului susţinător financiar), având sediul înregistrat la .................. (adresa terţului susţinător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia ................ (denumirea ofertantului/grupului de operatori economici) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta/aceştia conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.

Acordarea susţinerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligam în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia  .......... (denumirea ofertantului/grupului de operatori economici) suma de  .................................................................. (valoarea totală/partială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală şi la termen a contractului de achiziţie publică.

Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să răspundem faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de ..... (denumire ofertant/grupul de operatori economici), în baza contractului de achiziţie publică şi pentru care ...... (denumire ofertantul/grupul de operatori economici) a primit susţinerea financiară conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discuţiune.

Noi, ..................... (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să renunţam definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea contractantă, cât şi faţă de ............ (denumire ofertant/grupul de ofertanţi), care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Data completării,                                                          Terţ susţinător,

(semnătură autorizată)

..........................

Formular 3

..........................

(denumirea)

ANGAJAMENT

privind susţinerea tehnica si profesională

a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici

Către, ..............................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ...................... (denumirea contractului de achiziţie publică), noi ............. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), având sediul înregistrat la .......... .............(adresa terţului susţinător tehnic şi profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia.............. (denumirea ofertantului/grupului de operatori economici) toate resursele tehnice şi profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta/aceştia, conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.

Acordarea susţinerii tehnice şi profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia .......... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) resursele tehnice şi/sau profesionale de ................................................ ..................................................................necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică.

Noi, ....................... (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că înţelegem să răspundem, în mod necondiţionat, faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de ....................... (denumire ofertant/candidatului/grupul de operatori economici), în baza contractului de achiziţie publică, şi pentru care ................ (denumire operatorul/candidatului/grupul de operatori economici) a primit susţinerea tehnică şi profesională conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discuţiune.

Noi, .................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm ca înţelegem să renunţăm definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea contractantă, cât şi faţă de ................. (denumire ofertant/grupul de ofertanţi), care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.190 alin.(2) din OUG nr.34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea tehnică şi profesională acordată .............................................................. (denumirea ofertantului/lcandidatului/grupului de operatori economici).

Data completării,							Terţ susţinător,

...........................							.....................

(semnătură autorizată)

Formular 4

Terţ susţinător tehnic şi profesional

..........................

(denumirea)

Declaraţie

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .......................... (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care dispun şi care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică............................................................. sunt reale.

Declar de asemenea că vom disponibiliza aceste resurse necondiţionat, în funcţie de necesităţile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică având ca obiect..........................................................( obiectul contractului).

LISTA

privind logistica, utilajele, instalaţiile şi echipamentele tehnice aflate în dotare si care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică

| Nr. crt | Denumire utilaj/echipament/instalaţie | Cantitate U.M. | Forma de deţinere |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Proprietate | În chirie |

Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră tehnică şi profesională oferită .............................................. ....................................................(denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici).

Data completării,			Terţ susţinător,

(semnătură autorizată)

Formular 5

Terţ susţinător tehnic şi profesional

..........................

(denumirea)

Declaraţie

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........(denumirea terţului susţinător tehnic si profesional), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului angajat şi al cadrelor de conducere şi care urmează a fi efectiv alocat pentru indeplinirera contractului de achiziţie publică.................................................... sunt reale.

LISTA

privind personalului angajat şi al cadrelor de conducere care urmează a fi efectiv

alocate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică

|  | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Personal angajat |  |  |  |
| Din care personal de conducere |  |  |  |
| Personal efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului |  |  |  |
| Din care personal de conducere efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului |  |  |  |

Anexez declaraţiei, CV-urile personalului de conducere precum şi ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate, referitoare la experienţa anterioară, capacităţile tehnice şi personalul angajat şi cel de conducere sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ........... (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră tehnică şi profesională oferită ..................................................................................................................(denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici).

Data completării,					Terţ susţinător,

(semnătură autorizată)

FORMULAR 6

MODEL ACORD DE ASOCIERE

în vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică

Conform ____________________________________________________________.

(încadrarea legala)

Noi, părţi semnatare:     S.C. _______________________

S.C. _______________________

ne asociem pentru a realiza în comun contractul de achiziţie publică  “ ___________

__________________________________________________________________”,

(denumire obiect contract)

dupa cum urmeaza:

- Asociaţii îşi asuma răspunderea solidară pentru execuţia contractului.

- Liderul asociaţiei este împuternicit să se oblige şi să primească instructiuni de la şi în numele tuturor asociaţilor, individual şi colectiv.

- Liderul asociaţiei este responsabil pentru execuţia contractului, inclusiv plăţile.

- Toţi asociaţii sunt obligaţi să rămână în Asociaţie pe întreaga durata a contractului, pana la expirarea perioadei de garantie asupra lucrarilor.

Activităţi contractuale ce se vor realiza în comun:

1. ___________________________________

2.____________________________________

… ___________________________________

Contribuţia financiara a fiecărei părţi la realizarea sarcinilor contractului de achiziţie publica în comun:

_______ % S.C. ___________________________

_______ % S.C. ___________________________

Condiţiile de administrare şi conducere a asociaţiei:

- liderul asociaţiei S.C. _____________ preia responsabilitatea şi primeşte instrucţiuni de la investitor în folosul partenerilor de asociere.

Modalitatea de împărţire a rezultatelor activităţii economice desfăşurate:

- conform procentelor de participare a fiecărei părţi la activitatea de realizare a sarcinilor convenite de comun acord.

Cauzele încetării asociaţiei şi modul de împărţire a rezultatelor lichidării:

  - încetarea asociaţiei în cazul denunţării unilaterale a unui asociat  a contractului de asociere;

  - modul de împărţire a rezultatelor lichidării este conform procentului de

participare a fiecărei părţi până la data încetării asociaţiei.

Repartizarea fizica, valorică şi procentuala a contractului de achiziţie publică preluate de fiecare asociat pentru execuţia obiectivului supus licitaţiei:

_______ % S.C. ___________________________

_______ % S.C. ___________________________

Liderul asociaţiei:

S.C. ______________________

Alte clauze: __________________________________________________________

Data completării:

LIDERUL ASOCIATIEI,						ASOCIAT,

____________________						__________________

FORMULAR  7

Ofertant,

……..................................

(semnatura autorizata)

MODEL ACORD DE SUBCONTRACTARE

nr. ___/ __________

La Contractul de execuţie lucrări la obiectivul “______________________.” din ............................, str. ....................................” nr. ____ / ______ , autoritate contractanta: _________________________

- Părţi contractante:

Acest contract este încheiat între S.C. ………………………., cu sediul în (adresă, telefon, fax) …………….…….., reprezentată prin ……….. Director General şi ……………………. Director Economic, denumită în cele ce urmează contractant general

şi

S.C. ………………….., cu sediul în (adresă, telefon, fax) …………….…….., reprezentată prin ……….. Director General şi ……………………. Director Economic, denumită în cele ce urmează subcontractant.

- Obiectul contractului:

Art. 1.  Lucrările ce fac obiectul prezentului contract sunt lucrări de:

- ____________________ – ___ %

- ____________________ – ___ %

Art. 2. Valoarea lucrărilor este conform ofertei prezentate de subcontractant.

Art. 3. Contractantul general va plăti subcontractantului următoarele sume:

- lunar, în termen de _____ (zile) de la primirea de către contractaantul general a facturii întocmite de subcontractant, contravaloarea lucrărilor executate în perioada respectivă

- plata lucrărilor se va face în limita asigurării finanţării lucrărilor de autoritatea contractanta.

Art. 4. Durata de execuţie a lucrărilor este în conformitate cu contractul, eşalonată conform graficului de execuţie, anexă la contract.

Art. 5. Durata garanţiei de bună execuţie este de ______ luni şi începe de la data semnării procesului verbal încheiat la terminarea lucrărilor.

Art. 6.  Contractantul general va preda subantreprenorului documentaţia completă verificată cu dispoziţiile legale.

3. Alte dispoziţii:

Art. 7. Pentru nerespectarea termenului de finalizare a lucrărilor şi neîncadrarea din vina subantreprenorului, în durata de excuţie angajată de contractantul general în faţa beneficiarului, subcontractantul va plăti penalităţi de ____ % / zi întârziere din valoarea lucrărilor nerealizate la termen.

Pentru nerespectarea termenelor de plată prevăzute la art. 3., contractantul general va plăti penalităţi de ______ % / zi de întârziere la suma datorată.

Art. 8. Subcontractantul se angajează faţă de contractant cu aceleaşi obligaţii şi responsabilităţi pe care contractantul le are faţă de Autoritatea contractanta, conform Contractului de execuţie “___________________________ din localiatea. ............................, str. ....................................”.

Art. 9. Neînţelegerile dintre părţi se vor rezolva pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este posibil, litigiile se vor soluţiona pe cale legală.

Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.

________________							_______________

Contractant general							Subcontractant

# FORMULAR 8

DECLARAŢIE

privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii

I. Date de identificare a întreprinderii

Denumirea întreprinderii

……………………………………………………………………………………………………

Adresa sediului social

……………………………………………………………………………………………………

Cod unic de înregistrare

……………………………………………………………………………………………………

Numele şi funcţia

……………………………………………………………………………………………………

(preşedintele consiliului de administraţie, director general sau echivalent)
 II. Tipul întreprinderii

Indicaţi, după caz, tipul întreprinderii:

[ ] Întreprindere autonomă. În acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situaţia economico-financiară a întreprinderii solicitante. Se va completa doar declaraţia, fără anexa nr.2.

[ ] Întreprindere parteneră. Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr.2, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie.

[ ] Întreprindere legată. Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr.2, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie.

III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii1

| Exerciţiul financiar de referinţă2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Numărul mediu anual de salariaţi | Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii Euro) | Active totale (mii lei/mii Euro) |

Important: Precizaţi dacă, faţă de exerciţiul financiar anterior, datele financiare au înregistrat modificări care determină încadrarea întreprinderii într-o altă categorie (respectiv micro-întreprindere, întreprindere mică, mijlocie sau mare).

o Nu

o Da (în acest caz se va completa şi se va ataşa o declaraţie referitoare la exerciţiul financiar anterior)

Semnătura .....................................................................................

(numele şi funcţia semnatarului, autorizat să reprezinte întreprinderea)

Declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie şi din anexe sunt conforme cu realitatea.

Data întocmirii ....................................                                Nume, prenume....................................

Semnătura ..........................................                                 Funcţie..................................…………

___________

1 Datele sunt calculate în conformitate cu Art.6 din Legea 346/2004, modificată şi completată prin OG 27/2006.

2 Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi. În cazul întreprinderilor nou înfiinţate datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale se determină şi se declară pe propria răspundere.

| 2. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |
| Total: |  |  |  |  |  |  |

NOTĂ:

Aceste date sunt rezultatul unui calcul proporţional efectuat pe baza "fişei de parteneriat", pentru fiecare întreprindere cu care întreprinderea solicitantă este direct sau indirect parteneră.

Datele introduse în secţiunea "Total" vor fi introduse la pct. 2 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate" (referitor la întreprinderile partenere).

Aceste date rezultă din situaţiile financiare anuale consolidate şi din alte date ale întreprinderii partenere, dacă există, la care se adaugă în proporţie de 100% datele întreprinderilor care sunt legate cu această întreprindere parteneră, în cazul în care acestea nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate ale întreprinderii partenere. Dacă este necesar, adăugaţi "fişe privind legătura dintre întreprinderi" pentru întreprinderile care nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate.

Data întocmirii ....................................                                Nume, prenume....................................

Semnătura ..........................................                                 Funcţie..................................…………

Proiectarea şi execuţia lucrării „CONSOLIDARE, REABILITARE ŞI REFUNCŢIONALIZARE PAVILION VI"

SECTIUNEA V

CONTRACT de Lucrari

CONTRACT de Lucrari

nr……………….data……………….

1. Preambul

In temeiul Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare s-a incheiat prezentul contract de proiectare, executie de lucrari si furnizare intre

SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECŢIOASE "SF. PARASCHEVA" DIN IAŞI cu sediul în str.Octav Botez nr.2, Iaşi, Judeţul Iaşi, telefon/fax .................................., număr de înmatriculare ......................................, cod fiscal ......................................., ....................................................., deschis ..........................................., reprezentată prin ............................................... în calitate de achizitor, pe de o parte

şi

……... ................ ...........................  …………….  denumire  operatorul economic  ...............................................  adresa sediu ………………… ........................................................................ telefon/fax .......................................... număr de înmatriculare  .....................................  cod fiscal  ...................................  cont (trezorerie, banca) .............................................................................................................. reprezentat prin ................................................................................................   (denumirea conducătorului) funcţia...............................................

în calitate de executant, pe de altă parte.

2. Definiţii

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

a. contract – prezentul contract şi toate anexele sale;

b. achizitor şi executant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

c. preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract;

d. amplasamentul lucrării - locul unde executantul execută lucrarea;

e. lucrări - activităţi a căror prestare fac obiectul contractului;

f. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract şi pe care executantul are obligaţia de a le furniza aferent lucrărilor prestate conform contractului;

g. grafic de executie al lucrărilor – eşalonarea lucrărilor în ordine tehnologică pe obiecte, categorii şi faze de lucrări în limita termenului de executie propus prin formularul de ofertă;

h. grafic de plăti – eşalonarea plătilor, situatiilor parțiale, conform grafic valoric propus prin ofertă până la nivelul contractului;

i. forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din parti

j. zi - zi calendaristică; an - 365 zile.

3. Interpretare

3.1 - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul contractului

4.1 - Executantul se obligă să realizeze, in temeiul prezentului contract .............................. (CPV 71322000; CPV 45210000) în perioada convenita, conform specificaţiilor din documentatia de atribuire şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin oferta depusă și prin prezentul contract.

5. Preţul contractului

5.1 - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către achizitor, este de ……………….. lei, la care se adaugă TVA de ……………… lei si include: proiectare, obtinere avize, autorizatii de construire si executie lucrari.

5.2 – Pretul contractului este ferm si nu se actualizeaza.

6. Durata contractului

6.1 – Durata prezentului contract este de …. luni, adică de la …………… până la, respectiv:

a) durata servicii proiectare si obtinere certificate, avize si autorizatii ...... luni de la data semnarii contractului la sediul Achizitorului;

b) durata lucrări construcții-montaj ..... luni de la data ordinului de începere a lucrărilor.

6.2. - Prezentul Contract continuă să producă efecte juridice până la îndeplinirea tuturor obligaţiilor asumate de Părţi.

7. Executarea contractului

7.1 – Executarea contractului începe după semnarea contractului de către beneficiar si se va derula conform graficului de realizare a contractului (cu precizarea termenelor pe etape) si a caietului de sarcini anexe la contract.

8. Documentele contractului

8.1 - Documentele contractului sunt:

a) caietul de sarcini;

b) propunerea tehnică şi propunerea financiară;

c) graficul de îndeplinire a contractului;

d) graficul de plăţi;

e) garanţia de bună execuţie;

f) acordul de asociere, dacă este cazul;

g) contractele încheiate de executant cu subcontractanții, dacă este cazul

h) angajamentul ferm de susţinere din partea unui terţ, dacă este cazul.

9. Protecţia patrimoniului cultural naţional

9.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relaţiile dintre părţi, ca fiind proprietatea absolută a achizitorului.

9.2 - Executantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte persoane sa nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 9.1, iar imediat după descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor, de a înştiinţa achizitorul despre această descoperire şi de a îndeplini dispoziţiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel de dispoziţii, executantul suferă întârzieri şi/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, părţile vor stabili:

              - orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;

              - totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la preţul contractului.

9.3 - Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor prevăzute la clauza 9.1, de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi comisia monumentelor istorice.

10. Obligaţiile principale ale executantului

10.1 - Executantul are obligaţia de a proiecta, executa, finaliza  lucrările si furniza produsele ce fac obiectul contractului, precum şi de a remedia viciile ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract.

10.2 - Executantul are obligatia de a intocmi documentatia tehnica si de a obtine avizele si autorizatiile solicitate prin caietul de sarcini.

10.3 – Proiectul in forma finala, si anume, proiectul tehnic, caietele de sarcini, detaliile de executie si cantitatile de lucrari, va fi verificat si stampilat de verificatorii atestati pentru toate specialitatiile. Forma finala a proiectului va fi aprobata de Comitetul Tehnico-Economic al Achizitorului.

10.4 -  Executantul are obligaţia de a organiza realizarea lucrărilor pentru a se încadra în durata de execuţie contractuală, în condiţiile de calitate stabilite de Legea nr. 10/1995 şi conform cu obligaţiile ce rezultă din prevederile Caietului de sarcini cu privire la calitatea lucrărilor. Pentru aceasta, Executantul se obligă de a asigura forţa de muncă, materialele, instalaţiile şi echipamentele necesare executării lucrărilor in corelare cu Graficul de execuţie.

10.5 - Executantul va fi răspunzător pentru forma şi conţinutul Proiectului tehnic cu detaliile de execuţie, categoriile de lucrări corelate cu listele de cantităţi şi Caietul de sarcini. Executantul va fi responsabil pentru incalcarea, la elaborarea proiectelor, a oricarui brevet sau drept de autor.

10.6 - Pe toata durata executiei lucrarilor executantul asigura si raspunde de respectarea normelor de sanantate si securitate in munca, P.S.I., normele sanitare, si orice alte reglementari aplicabile lucrarilor executate in cadrul prezentului contract, in conformitate cu legislatia romana.

10.7 - Pe toata durata executiei lucrarilor executantul ia toate masurile necesare pentru a asigura curatenia si protectia mediului.

10.8 - Executantul are obligatia de a respecta intocmai regulile interne si de acces ale achizitorului, care ii vor fi aduse la cunostinta inainte de inceperea contractului.

10.9 - (1) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în orice problemă, menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul consideră că dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii, în scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale.

10.10 - (1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi; executantul va selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele, va limita şi repartiza încărcăturile, în aşa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, de pe şi pe şantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi podurilor respective.

(2) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică cu sau care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, executantul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

(3) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în contract, executantul este responsabil şi va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care se află pe traseul şantierului.

10.11 - În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, executantul are obligaţia de a rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa. Executantul are obligaţia de a proteja şi păstra cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

10.12 - (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia:

i) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier;

ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;

iii) de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, numai acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie.

10.13 – Executantul se obliga ca in termen de maxim 48 de ore de la data terminarii lucrarilor si/sau fazelor de executie sa notifice acest lucru Achizitorului si sa participe la efectuarea receptiei pe faze de lucrari, la terminarea lucrarilor si la receptia finala;

10.14 - Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale construcţiei, ivite într-un interval de .... (se precizează numărul de ani) de la recepţia lucrării şi, după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă, ca urmare a nerespectării proiectelor şi detaliilor de execuţie aferente execuţiei lucrării

10.15 - Executantul se obliga sa asigure garantia lucrarilor in conditile prezentului contract;

10.16 - (1) Executantul se obligă să elaboreze proiectul si sa acorde asistenta tehnica pe durata executarii constructiei.

(2) Realizarea serviciilor de proiectare va avea in vedere obligatoriu următoarele capitole:    a) proiect tehnic, b) detalii de execuţie, c) liste de cantitati, d) asistenta tehnica pentru executie, e) caiete de sarcini.

(3) Fazele la care se refera proiectarea sunt: a) faza proiectare documentatiei pentru Proiect Tehnic; b) faza proiectare documentaţie pentru Detaliile de Execuţie (D.E.).

(4) Obiectivele la care se referă aceste faze constau in:

a) precizarea prin proiect a categoriei de importanta a constructiei;

b) documentaţia propriu-zisă, de detaliu necesară pe parcursul execuţiei, conform legislaţiei în vigoare pentru faza Proiect Tehnic şi Detaliile de Execuţie avându-se în vederea asigurării nivelului de calitate corespunzător cerinţelor (rezistenţă şi stabilitate, siguranţă în exploatare, siguranţa la foc, igiena, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediului, izolaţie termică, hidrofugă, economia de energie, protecţie împotriva zgomotului);

c) elaborarea instructiunilor tehnice privind executia lucrarilor, exploatarea, intretinerea si reparatiile, precum si, dupa caz, a proiectelor de urmarire privind comportarea in timp a constructiei.

d) prezentarea proiectelor elaborate în fata specialiştilor verificatori de proiecte atestaţi, stabiliţi de beneficiar, precum şi soluţionarea neconformităţilor şi neconcordanţelor semnalate;

e) asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor, precum si aplicarea pe santier a solutiilor adoptate, dupa insuşirea acestora de catre specialisti verificatori de proiecte atestati, la cererea beneficiarului;

f) stabilirea prin proiect a fazelor de executie determinate pentru lucrarile aferente cerintelor, a Programului de control a calităţii lucrărilor, conform legislaţiei în vigoare, susţinerea acestuia la Inspecţia de Stat în Construcţii în vederea avizării, precum şi participarea pe şantier la verificările de calitate prevăzute şi avizate.

g) stabilirea modului de tratare a defectelor apărute în execuţie din vina proiectantului, la construcţiile la care trebuie să asigure nivelul de calitate corespunzător cerinţelor, precum şi urmărirea aplicării pe şantier a soluţiilor adoptate după însuşirea acestora de către specialiştii verificatori de proiecte atestaţi, la cererea beneficiarului;

h) actualizarea documentaţia de execuţie, după finalizarea lucrărilor, cu toate modificările/schimbările de soluţii care au apărut pe timpul execuţiei;

i) predarea pe bază de proces-verbal a unui exemplar din documentaţia aprobată;

j) participarea la întocmirea Cărţii tehnice a construcţiei şi la recepţia lucrărilor executate.

10.17 - (1) Documentaţiile privind proiectarea intocmite de executant şi predate beneficiarului in original devin, după plata lor, proprietatea beneficiarului. Acesta va putea exercita cu privire la documentaţii toate prerogativele dreptului de proprietate.

(2) În situaţia încălcării sau îngrădirii în orice mod de către proiectant a dreptului de proprietate al beneficiarului asupra proiectului, executantul va fi obligat la plata de daune-interese. Documentaţiile tehnice de proiectare se predau beneficiarului în 5 exemplare, atât piesele scrise cât şi cele desenate + CDRom.

(3) La predarea documentaţiilor, beneficiarul, va verifica corectitudinea şi conformitatea lor cu tema de proiectare.

(4) Recepţia documentaţiilor se face pe baza borderourilor de piese scrise şi desenate, prin proces verbal de predare – primire a lucrărilor, semnat de beneficiar la predarea documentaţiilor.

(5) În caz de constatare a unor lipsuri şi/sau inadvertenţe în documentaţia predată, beneficiarul va face obiecţiunile cuvenite şi va solicita în scris executantului completarea şi/sau remedierea lucrărilor, în termen de 7 zile calendaristice de la data încheierii procesului verbal de predare-primire.

(6) Executantul este obligat să respecte solicitarea beneficiarului conform alineatului precedent şi să predea fără plată piesele scrise, desenate sau datele constatate lipsuri şi /sau piesele remediate sau refăcute, în termen de 2 zile calendaristice de la data solicitării scrise a beneficiarulului.

10.18 - Executantul va efectua studiile şi va obţine toate avizele şi autorizaţiile solicitate de lege, în numele beneficiarului şi cu aprobarea lui expresă.

11. Obligaţiile achizitorului

11.1 – Achizitorul se obligă să platească preţul contractului, eșalonat pe stadii fizice de lucrări, conform graficului de plati anexat la prezentul contract, in termen de 30 de zile de la semnarea proceselor-verbale de receptie partiala, in baza facturii fiscale.

11.2 - Achizitorul va numi o persoană juridică sau fizică, denumita inginer/diriginte de santier, pentru asigurarea verificării execuţiei corecte a Lucrărilor. Deosebit de aceasta, Achizitorul poate numi persoane juridice sau fizice pentru a îndeplini anumite îndatoriri. Achizitorul va comunica Executantului nominalizarea persoanelor desemnate precum şi autoritatea şi îndatoririle delegate.

11.3 – (1) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, următoarele:

            - amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;

            - suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier;

            - căile de acces rutier.

11.4 - Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţie şi a limitelor terenului pus la dispoziţia executantului precum şi pentru materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului.

11.5 - Achizitorul are obligaţia de a examina şi măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 5 zile de la notificarea executantului.

12. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor

12.1 - În cazul în care din vina sa exclusivă Executantul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile în termenele asumate prin Contract, atunci Achizitorul este îndreptăţit să solicite şi să primească de la Executant, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cota procentuală de 0,05% din preţul Contractului pentru fiecare zi de întârziere faţă de termenul contractual, până la îndeplinirea în totalitate a obligaţiei asumate.

12.2 - În cazul în care Achizitorul din vina sa exclusivă nu onorează facturile emise de către Executant, în termen de 28 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci Achizitorul are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,05%/zi întârziere din plata neefectuată.

12.3 - În împrejurarea în care Achizitorul face dovada că nu a primit sumele necesare executării Contractului, deşi a promovat toate formalităţile şi acţiunile prevăzute de lege, ori au intervenit împrejurări în legătură cu Contractul care determină întârzierea plăţilor care nu se datorează Achizitorului şi face dovada cu documente legale lipsa sa de culpă, prevederile articolului 12.2 nu se aplica.

12.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată executantului fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment. În acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract executată pâna la data denunţării unilaterale a contractului.

Clauze specifice

13. Garanţia de bună execuţie a contractului

13.1 - Executantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a Contractului în cuantum de 10% din valoarea prevăzută la articolul 5.1, pentru perioada de execuţie şi pentru perioada de garanţie. Garanţia de bună execuţie se constituie in termen de 3 zile de la incheierea contractului prin depunerea unui avans de cel putin 0,5% din pretul contractului si reţineri succesive din facturi, într-un cont deschis la o bancă agreată de ambele Părţi şi pus la dispoziţia Achizitorului.

13.2 - Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare şi să emită ordinul de începere a contractului numai după ce executantul a făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie.

13.3 -  Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă executantul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract, atat pe parcursul derularii lucrarilor, cat si in perioada de garantie, constatate inclusiv cu ocazia receptiilor pe faze determinante, a receptiei partiale la terminarea lucrarilor si a receptiei finale, ce are loc la …………zile de la data Receptiei la Terminarea Lucrarilor. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru executantului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.

13.4 - Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie după cum urmează:

a) 70% din valoarea garanţiei de bună execuţie în cel mult 14 zile de la data semnării procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor. Daca se emite un Proces Verbal de Receptie Partiala la Terminarea Lucrarilor pentru un sector sau o parte din lucrari, partea corespunzatoare din suma retinuta ca si garantie, va fi platita catre executant inaintea semnarii Pocesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor. Aceasta suma va reprezenta 50% din valoarea garantiei proportional cotei de lucrari finalizate si predate.

b) 30% în cel mult 14 zile de la data aprobarii de catre achizitor a Procesului Verbal de Receptie Finala, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei.

13.5 - Garanţia lucrărilor este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului

13.6 - Garanţia de Bună Execuţie a unei asocieri sau consorţiu va specifica numele asocierii sau consorţiului.

14. Începerea şi execuţia lucrărilor

14.1 - (1) Executantul are obligaţia de a începe lucrările in termen de 5 zile de la primirea ordinului în acest sens din partea achizitorului.

(2) Executantul trebuie să notifice, cu 3 zile inainte, Achizitorul şi Inspecţia de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului asupra datei de începere efectiva a lucrărilor si a fiecarei faze de executie,

(3) Asigurarea frontului de lucru va fi consemnata in scris de catre parti, prin reprezentantii lor desemnati, inainte de inceperea fiecarei faze a lucrarilor.

14.2 - (1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului general de execuţie şi să fie terminate la data stabilită. Datele intermediare, prevăzute în graficele de execuţie, se consideră date contractuale.

(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, după semnarea contractului, graficul de execuţie de detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie, cu încadrarea în termenele asumate prin oferta sa. În cazul în care, după opinia achizitorului, pe parcurs, desfăşurarea lucrărilor nu concordă cu graficul general de execuţie a lucrărilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în contract. Graficul revizuit nu îl va scuti pe executant de niciuna dintre îndatoririle asumate prin contract.

(3) În cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu îşi îndeplineşte îndatoririle prevăzute la pct. 9.2 alin.(2), achizitorul este îndreptăţit să-i fixeze executantului un termen până la care activitatea să intre în normal şi să îl avertizeze că, în cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit îi va rezilia contractul.

14.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a stabili conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la contract. Părţile contractante au obligaţia de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi profesional pentru acest scop, şi anume responsabilul tehnic cu execuţia din partea executantului şi dirigintele de şantier sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.

14.4 – (1) Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin executantului.

(2) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie, urmand a fi supuse periodic, la cererea achizitorului, la diverse probe si incercari.

(3) Probele neprevăzute şi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de executant dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

(4) Materialele puse in opera trebuie sa fie insotite de certificate de conformitate si de agremente tehnice in concordanta cu legile statului roman.

(5) Verificările şi testările materialelor folosite la execuţia lucrărilor, precum şi condiţiile de trecere a recepţiei partiale şi a recepţiei finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la contract.

(6) Nici unul din materialele prevazute in documentatia contractului nu poate fi inlocuit cu altul, chiar similar, fara consimtamantul prealabil scris al beneficiarului.

14.5 - (1) Executantul se obliga sa nu acopere lucrarile care devin ascunse, fara aprobarea achizitorului. Executantul are obligatia de a notifica in scris beneficiarul in termen de 48 de ore ori de cate ori astfel de lucrari, sunt finalizate pentru a fi examinate si masurate.

(2) Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare, la dispoziţia achizitorului, şi de a reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul.

(3) În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost executate conform documentaţiei de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea vor fi suportate de către achizitor, iar în caz contrar, de către executant.

15. Întârzierea şi sistarea lucrărilor

15.1 - Executantul are obligaţia de a începe lucrările de execuţie în maxim 5 zile de la obţinerea autorizaţiei de construire.

15.2 - Executantul trebuie să notifice Achizitorului şi Inspectoratului de Stat în Construcţii data începerii efective a lucrărilor.

15.3 - Lucrările de execuţie trebuie să se deruleze conform Graficului de execuţie şi să fie finalizate la data stabilită, conform caietului de sarcini. Datele intermediare, prevăzute în graficele de execuţie, se consideră date contractuale.

15.4 - Executantul va prezenta Achizitorului, odată cu Proiectul tehnic şi Graficul de execuţie de detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie. În cazul în care, după opinia               Achizitorului, pe parcurs, desfăşurarea lucrărilor nu concordă cu Graficul general de execuţie a lucrărilor, la cererea Achizitorului, Executantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în Contract. Graficul revizuit nu îl va scuti pe Executant de nici una dintre îndatoririle asumate prin Contract.

15.5 - Executantul trebuie să asigure pentru materialele si echipamentele utilizate agrementele tehnice conform standardelor şi normelor în vigoare.

15.6 - Executantul se obligă a nu folosi în realizarea lucrărilor materiale, echipamente sau tehnologii fără agremente tehnice sau după caz certificate de calitate emise în conformitate cu prevederile legale. Neîndeplinirea acestei condiţii dă dreptul Achizitorului, după caz, de a sista plata lucrărilor până la îndeplinirea acestora.

16. Finalizarea lucrărilor

16.1 - Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi finalizat într-un termen stabilit prin graficul de execuţie, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se calculează de la data începerii lucrărilor.

16.2 - (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia de a notifica, în scris, achizitorului că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie.

(2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. În cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de recepţie.

(3) La terminarea lucrarilor executantul va indeparta din santier toate utilajele de constructii si lucrarile provizorii, precum si orice materiale aprovizionate si nefolosite.

16.3 - Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare. În funcţie de constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia.

16.4 - Recepţia se poate face şi pentru părţi ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic şi funcţional.

16.5 - In termen de 10 ani de la data semnarii procesului verbal de incheiere a lucrarilor se va realiza receptia finala, cu respectarea legislatiei in vigoare.

16.6 - Cu ocazia receptiilor executantul va asigura manopera, instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru examinarea, masurarea si testarea materialelor si a lucrarilor. Costul probelor si al incercarilor efectuate pentru a verifica incadrarea calitatii in specificatii si in normele legale va fi suportat de executant, din resurse proprii.

17. Perioada de garanţie acordată lucrărilor

17.1 - Perioada de garanţie curge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi va fi de 2 ani pentru echipamentele livrate, iar pentru lucrarile de constructii efectuate, pana la receptia finala, respectiv 10 ani.

17.2 - (1) În perioada de garanţie, executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de achizitor, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor şi altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale.

(2) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin.(1), pe cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită:

i) utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului;

ii) unui viciu de concepţie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei părţi a lucrărilor;

iii) neglijenţei sau neîndeplinirii de catre executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului.

(3) În cazul în care defecţiunile nu se datorează executantului, lucrările fiind executate de către acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat şi plătit ca lucrări suplimentare.

17.3 - În cazul în care executantul nu execută lucrările prevazute la clauza 17.2 alin.(2), achizitorul este îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau reţinute din sumele cuvenite acestuia.

18. Modalităţi de plată

18.1 - Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant în termenul convenit de la emiterea facturii de către acesta, conform graficului de plati, parte integranta din contract. 18.2 - (1) Plăţile parţiale trebuie să fie făcute, la cererea executantului (antreprenorului), la valoarea lucrărilor executate conform contractului şi în cel mai scurt timp posibil. Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare printr-o situaţie de lucrări parțiale, întocmită astfel încât să asigure o rapidă şi sigură verificare a lor. Din situaţiile de lucrări parțiale achizitorul va putea face scăzăminte pentru servicii făcute executantului şi convenite cu acesta. Alte scăzăminte nu se pot face decât în cazurile în care ele sunt prevăzute în contract sau ca urmare a unor prevederi legale. Acestea vor respecta graficul de plati, intocmit pe baza fazelor tehnologce de executie lucrari.

(2) Situaţiile de plată parțiale se confirmă în termenul stabilit.

(3) Plăţile parţiale care se efectuează, de regulă, la intervale lunare, nu influenţează responsabilitatea şi garanţia de bună execuţie a executantului; ele nu se consideră, de către achizitor, ca recepţie a lucrărilor executate.

18.3 - Plata facturii finale se va face după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de către achizitor. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar, în special, datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi achitata.

18.4 - Contractul nu va fi considerat terminat pâna când procesul-verbal de recepţie finală nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanţie. Plata ultimelor sume datorate executantului pentru lucrările executate nu va fi condiţionată de eliberarea certificatului de recepţie finală.

19. Ajustarea  preţului contractului

19.1 - Preţul Contractului este ferm pe toata durata contractului.

20. Rezilierea contractului

20.1 - Beneficiarul va putea sa rezilieze prezentul contract din urmatoarele motive:

a) pentru neindeplinirea uneia sau unor stipulari stabilite in prezentul contract;

b) pentru dizolvarea sau falimentul executantului;

c) pentru neinceperea sau oprirea lucrarilor pentru mai mult de 2 saptamani din motive imputabile executantului.

d) pentru intarzieri in executarea lucrarilor de mai mult de 2 saptamani in raport cu termenele stabilite in planificarea ritmului de executare a lucrarii;

e) pentru nerepararea sau necorectarea defectelor de constructie semnalate de catre beneficiar in termenul stipulat in contract;

f) pentru abandonarea lucrarilor de catre executant;

g) pentru neindeplinirea obligatiilor in materie de sanatate si securitate in munca.

20.2 - Executantul va putea sa rezilieze prezentul contract din urmatoarele motive:

a) pentru neindeplinirea repetata a obligatiilor beneficiarului, desi a fost notificat asupra acestora;

b) pentru neinceperea sau oprirea lucrarilor pentru mai mult de 4 saptamani din motive imputabile beneficiarului.

21. Amendamente

21.1 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

21.2 - Executantul are obligaţia de a notifica prompt achizitorului despre toate erorile, omisiunile, viciile sau altele asemenea descoperite de el în proiect sau în caietul de sarcini pe durata îndeplinirii contractului.

22. Asigurări

22.1 - (1) Executantul are obligaţia de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apărea privind lucrările executate, utilajele, instalaţiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu şi reprezentanţii împuterniciţi să verifice, să testeze sau să recepţioneze lucrările, precum şi daunele sau prejudiciile aduse către terţe persoane fizice sau juridice.

(2) Asigurarea se va încheia cu o societate de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportată de către executant din capitolul „Cheltuieli indirecte”.

(3) Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, ori de câte ori i se va cere, poliţa sau poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(4) Executantul are obligaţia de a se asigura că subantreprenorii au încheiat asigurări pentru toate persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor să prezinte achizitorului, la cerere, poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

22.2 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensaţii plătibile prin lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina achizitorului, a agenţilor sau a angajaţilor acestuia.

23. Subcontractanţi

23.1 - Executantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi si acceptati in prealabil de Achizitor, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.

23.2 - (1) Executantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.

(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu aceştia se constituie în anexe la prezentul contract.

23.3 - (1) Executantul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de executant de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contract.

(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor, dacă aceştia nu îşi îndeplinesc partea lor din contract.

23.4 - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din contract, dar numai cu acordul beneficiarului. Schimbarea subcontractantului nu va modifica preţul contractului şi va fi notificată achizitorului.

24. Cesiunea

24.1 - Executantul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin contract, fără să obţină, în prealabil, acordul scris al achizitorului.

24.2 - Cesiunea nu va exonera executantul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţii asumate prin contract.

25. Soluţionarea litigiilor

25.1 - Achizitorul şi executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

25.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi executantul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti de la sediul achizitorului.

26. Forţa majoră

26.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

26.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

26.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fară a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

26.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

26.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.

26.6 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese

27. Limba care guvernează contractul

27.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

28. Comunicări

28.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.

28.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

29. Legea aplicabilă contractului

29.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părţile au înţeles să încheie azi ………………. prezentul contract în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

BENEFICIAR							EXECUTANT