R O M Â N I A

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

Clubul Sportiv Dinamo Bucuresti

D O C U M E N T A Ţ I A

DE ATRIBUIRE  A CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA  PRIVIND

Proiectarea si executia lucrarilor capitale la Bazinul de inot de la  Clubul Sportiv Dinamo Bucuresti”

SECŢIUNILE I – IV

I – Fişa de date a achiziţiei

II – Caiet de sarcini

III – Formulare şi modele

IV – Clauze contractuale obligatorii

- 2011 –

SECŢIUNEA I

FIŞA DE DATE A  ACHIZIŢIEI

I.a. Autoritatea contractantă

| Denumire: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR “Clubul Sportiv DINAMO BUCUREŞTI” |  |  |
| --- | --- | --- |
| Adresă : Sos Stefan cel Mare nr.7-9 sector 2 |  |  |
| Localitate: Bucureşti | Cod poştal: 020122 | Ţara : România |
| Persoana de contact : Marinescu Cristina Telefon/fax : 021315.64.68, 303.70.80/10456 | Telefon : 021303.70.80/10456 |  |
| E-mail : cristina.marinescu@mai.gov.ro | Fax : 021/315.64.68 |  |

I.b. Principala activitate sau activităţi ale autorităţii contractante

| ■ ministere ori alte autorităţi publice centrale inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local □ agenţii naţionale □ autorităţi locale □ alte instituţii guvernate de legea publică □ instituţie europeană / organizaţie internaţională □ altele (specificaţii) | □ servicii publice centrale □ apărare ■ ordine publică/siguranţă naţională □ mediu □ afaceri economico-financiare □ sănătate □ construcţii şi amenajări teritoriale □ protecţie socială □ recreere, cultură şi religie □ educaţie □ activităţi relevante □ energie □ apă □ poştă □ transport □ altele (specificaţii) |
| --- | --- |
| Autoritatea contractantă achiziţionează în numele altor autorităţi contractante □ da ■ nu |  |
| Data limită de primire a solicitărilor de clarificări Data 12.05.2011 ora limită 16:00 adresa : str. Eforie nr. 3 - 5, sector 5, Bucureşti Adresa la care se pot depune solicitările de clarificări: Ministerul Administraţiei şi Internelor – Direcţia Generală Logistică, Strada Eforie, nr.3 – 5, Sector 5, Bucureşti, tel: 021/303.70.80 int.10456 Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări: în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea solicitărilor de clarificări |  |

I.c. Căi de atac

Eventualele contestaţii se pot depune:

- Fie la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;

I.c. CAI DE ATAC Instituţia responsabilă pentru soluţionarea contestaţiei:

Denumire: Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

Adresă: str.Stavropoleos nr.6, sect.3

Localitate: Bucureşti Cod poştal: 030084 Ţara: România

E-mail:office@cnsc.ro Telefon/fax +4(021)3104641 +4(021)3104642

Adresă internet: www.cnsc.ro

fie la autoritatea contractantă Denumire: Ministerul Administratiei si Internelor

Şi ulterior la Curtea de Apel, secţia de contencios administrativ şi fiscal pe raza careia se află sediul autorităţii contractante (sectorul 5)

I.c. Sursa de finanţare: bugetul de stat

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1. Descriere

| II.1.1.) Denumire contract : contract de achizitie publica |  |  |
| --- | --- | --- |
| II.1.2.) Denumire contract şi locaţia lucrării: contract de achizitie publica de privind proiectatrea si executia lucrarilor capitale la Bazinul de inot de la Clubul Sportiv Dinamo Bucuresti” |  |  |
| (a) Lucrări ■ | (b) Produse □ | (c) Servicii □ |
| Execuţie □ Proiectare şi execuţie ■ Realizare prin orice mijloace corespunzătoare cerinţelor specificate de autoritatea contractantă □ | Cumpărare □ Leasing □ Închiriere □ Cumpărare în rate □ | Categoria serviciului 2A □ 2B □ |
| Principala locaţie a lucrării Localitatea Bucureşti – Clubul Sportiv Dinamo Bucureşti -Sos.Stefan cel Mare nr. 7-9 sector 2 Cod CPV –45210000-2 Lucrări de constructii de cladiri | Principalul loc de livrare Cod CPV □ □ □ □ □ □ □ □ | Principalul loc de prestare : Cod CPV □ □ □ □ □ □ □ □ |
| II.1.3.) Procedura se finalizează prin : Contract de achiziţie publică ■ Încheierea unui acord cadru □ |  |  |
| II.1.4.) Durata contractului de achiziţie publică : 30 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a contractului de lucrări. |  |  |
| II.1.7. ) Ofertele alternative sunt acceptate da □ nu ■ |  |  |

II.2. Cantitatea sau scopul contractului

II.2.1.) Total cantităţi / prestaţii servicii / lucrări

Lucrările ce urmează a fi executate, sunt precizate în Secţiunea II - Caietul de sarcini, din Documentaţia de atribuire.

II.2.2. Opţiuni

da □           nu ■

III. Condiţii specifice contractului

| III.1. Alte condiţii particulare referitoare la contract (după caz) III.1.1. Contract rezervat III.1.2. Altele | da □ nu ■ da □ nu ■ |
| --- | --- |

- IV. PROCEDURA

| IV.1.) Procedura selectată |  |
| --- | --- |
| Licitaţie deschisă □ Licitaţie restrânsă □ Licitaţie restrânsă accelerată □ Dialog competitiv □ | Negociere cu anunţ de participare □ Negociere fără anunţ de participare □ Cerere de oferte ■ Concurs de soluţii □ |

IV.2 ) ETAPA FINALĂ DE LICITAŢIE ELECTRONICĂ:                       da  ■     nu □

A. Precizări specifice - elementul ofertei care urmează să facă obiectul procesului de reofertare: valoarea ofertei - eventuale limite ale valorilor pana la care elementele prevazute la lit. a) pot fi imbunatatite, astfel cum rezulta acestea din specificatiile care definesc obiectul contractului: NU există limite - informatiile care urmeaza a fi puse la dispozitie ofertantilor in cursul licitatiei electronice si momentul cand aceste informatii vor fi disponibile-sistemul informatic va pune la dispoziţia participanţilor la procesul repetitiv de reofertare informaţii referitoare la: - existenţa de preţuri sau valori noi prezentate în cadrul licitaţiei electronice - numărul participanţilor la licitaţia electronică -clasament - informatiile relevante privind procesul licitatiei electronice: * Inainte de lansarea unei licitatii electronice, autoritatea contractanta va realiza o evaluare initiala a ofertelor. * În vederea realizării etapei electronice, Autoritatea contractantă va introduce în SEAP informaţiile solicitate automat de sistemul informatic. Autoritatea contractantă va invita toţi ofertanţii care au depus oferte admisibile să prezinte preţuri noi. Invitaţia se transmite simultan, tuturor ofertanţilor respectivi. Invitaţia de participare şi notificările de începere a licitaţiei electronice vor fi generate şi transmise automat de către sistem la adresa de poştă electronică (e-mail) inregistrată în sistem ca adresă de contact şi vor fi disponibile în secţiunea „Notificări de sistem”. - conditiile in care ofertantii vor avea dreptul sa liciteze: - în cadrul licitaţiei electronice ofertanţii participanţi nu pot decât să îmbunătăţească ofertele depuse anterior organizării acestei faze. - licitaţia electronică se va finaliza după desfăşurarea rundelor licitaţiei electronice. **în cazul în care operatorul economic, declarat admis si înscris în SEAP, nu modifică în cadrul fazei de licitaţie electronică elementele care fac obiectul procesului de reofertare, la stabilirea clasamentului final este luată în considerare oferta depusă de către acesta anterior desfăşurării acestei faze, şi care a fost introdusă în SEAP de autoritatea contractantă. **Numărul de runde ale licitaţiei electronice: 1 (una). **Licitaţia electronică va începe la două zile lucrătoare de la transmiterea invitaţiei. **Durata rundei: 1 (una) zi. - informatiile relevante referitoare la echipamentul electronic folosit, conditiile tehnice si modalitatile concrete de realizare a conectarii: în vederea participării la licitaţia electronică operatorii economici trebuie să fie înregistraţi online şi să deţină certificat digital valid pentru acces în sistem. Informaţii disponibile pentru conectare şi înregistrare la: http://www.elicitatie.ro/Public/Common/Static.aspx?f=InregistrareOF. B. Alte precizări A) Autoritatea contractantă va atribui contractul de achiziţie publică cu respectarea prevederilor art. 200 din OUG 34/2006. Atribuirea se va face pe baza rezultatului obţinut în urma finalizării licitaţiei electronice aşa cum prevede art. 169 alin. (2) din OUG 34/2006. B) După incheierea rundelor de reofertare, se solicită operatorului economic clasat pe primul loc în clasamentul afişat de SEAP, sa transmită Autorităţii contractante Formularul de oferta nr.10C precum şi celelalte documente precizate la punctul VI.5 completate cu noile valori rezultate în urma procesului de reofertare electronică.

IV.3) LEGISLAŢIA APLICATĂ:

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/19.04.2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare; - Hotărârea Guvernului României nr.925/19.07.2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare; - Hotărârea Guvernului României nr.1660 din 22 noiembrie 2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2006, cu modificările si completarile ulterioare.

V. CRITERII DE CALIFICARE:

V.1.) Situaţia personală a ofertantului

A. Declaraţie privind eligibilitatea Solicitat ■ Nesolicitat □ - Operatorii economici vor prezenta această declaraţie pe propria răspundere completată în conformitate cu Formularul nr. 12 A din Secţiunea III – Formulare şi modele a Documentaţiei de atribuire. - Încadrarea în situaţia prevăzută la art.180 din O.U.G. nr.34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică.

B. Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art.181 din O.U.G. nr.34/2006 Solicitat ■ Nesolicitat □ - Operatorii economici vor prezenta această declaraţie pe propria răspundere completată în conformitate cu Formularul nr. 12 B din Secţiunea III – Formulare şi modele a Documentaţiei de atribuire. - Încadrarea în situaţia prevăzută la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică.

C. Documente constatatoare privind îndeplinirea cerinţelor de la punctul B 1. Certificat de atestare fiscală eliberat de organul de administrare fiscală al unităţii administrativ teritoriale de pe raza căreia societatea îşi are sediul social privind plata obligaţiilor la bugetul de stat sau echivalent. Certificatul trebuie să fie valabil la data deschiderii ofertelor. 2. Certificat privind plata impozitelor şi taxelor locale, valabil la data deschiderii ofertelor. N o t ă - Se pot prezenta şi orice alte acte doveditoare (certificate) echivalente în condiţiile art.182 din O.U.G. nr.34/2006. - Documentele solicitate mai sus vor putea fi prezentate în original sau copie legalizată.

V.2. ) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare)

Persoane juridice/fizice române - Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului, din care să reiasă că operatorul economic are ca obiect de activitate execuţia de lucrări similare solicitate prin prezenta procedură. NOTĂ - Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului va fi prezentat în original sau copie legalizată şi nu va fi emis cu mai mult de 30 de zile calculate până la data deschiderii ofertelor.

Persoane juridice/fizice străine Pentru a-şi demonstra capacitatea de exercitare a activităţii profesionale operatorul economic va prezenta documente edificatoare prin care să dovedească forma de înregistrare ca persoana fizică sau juridică în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este rezident din care să reiasă că societatea are ca obiect de activitate execuţia de lucrări similare solicitate prin prezenta procedură. Documentele vor fi prezentate în original sau traducere autorizată şi legalizată.

V.3.) Situaţia economico – financiară

1. Informaţii generale privind situaţia economică şi financiară solicitat ■ nesolicitat □ Operatorul economic (lider, asociat) trebuie să completeze Fişa de informaţii generale – Formular nr.2.

2. Situaţiile financiare aferente exerciţiilor financiare 2007, 2008 şi 2009, vizate şi înregistrate de organele competente în condiţiile art.185 din OUG nr.34/2006. solicitat ■ nesolicitat □ Ofertanţii rezidenţi vor prezenta documentele solicitate mai sus în copie. Acestea vor conţine menţiunea „conform cu originalul”, semnatura şi ştampila operatorului economic care depune oferta. Ofertanţii nerezidenţi vor prezenta traduceri autorizate şi legalizate în limba română ale documentelor solicitate mai sus.

NOTĂ În cazul în care oferta este depusă de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta documentele menţionate la punctele V.1, V.2 şi V.3 completate în mod corespunzător şi semnate de persoane autorizate.

V.4) Capacitatea tehnică şi / sau profesională

A. Informaţii privind experienţa similară solicitat ■ nesolicitat □ Ofertanţii vor prezenta următoarele documente: 1. Declaraţia privind lista principalelor lucrări executate în ultimii 5 ani, completată în conformitate cu Formularul nr. 12 F din Secţiunea III – Formulare şi modele a Documentaţiei de atribuire. Lucrările prezentate în formularul de mai sus trebuie să fie asemănătoare cu lucrările ce fac obiectul prezentei proceduri de achiziţie publică.

B. Informaţii privind îndeplinirea obligaţiilor contractuale Executantul trebuie sa prezinte cel putin un contract de lucrari executat in ultimii 5 ani, similar ca si categorii de lucrari, in valoare de minim 600.000 lei, inclusiv TVA, insotit de recomandare din partea autoritatii contractante. De asemenea se va prezenta proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor

C. Informaţii privind dotările specifice solicitat ■ nesolicitat □ 1. Declaraţia şi lista privind utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de lucrări completată în conformitate cu Formularul nr. 12 H din Secţiunea III – Formulare şi modele a Documentaţiei de atribuire.

D. Resurse umane şi structuri de management 1. Declaraţie privind efectivul mediu anual al personalului angajat, al cadrelor de conducere şi al personalului implicat în derularea contractului completată în conformitate cu Formularul nr. 12 I din Secţiunea III – Formulare şi modele a Documentaţiei de atribuire. 2. De asemenea, autoritatea contractantă solicită ofertanţilor asigurarea urmăririi execuţiei lucrărilor cu responsabili tehnici atestaţi (autorizaţi) pe categorii de lucrări. solicitat ■ nesolicitat □

V.5.) Standarde de asigurare a calităţii

Ofertanţii vor prezenta: 1. Certificate care să ateste implementarea sistemului de management al calităţii conform ISO 9001/2001 sau echivalent pentru domeniul de activitate care face obiectul acestei proceduri.

V.6.) Condiţii speciale

1. Standarde de muncă şi protecţia muncii Ofertanţii vor prezenta o declaraţie pe proprie răspundere potrivit căreia au întocmit oferta ţinând cont de obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţia muncii stipulate în legislaţia muncii din România. Informaţiile detaliate privind reglementările care sunt în vigoare la nivel naţional referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii, securitatea şi sănătate în muncă se pot obţine de la Inspecţia muncii sau de pe site-ul www.inspectmun.ro/Legislaţie/legislaţie.html (Formular nr. 3)

2. Certificat de participare la licitaţie cu ofertă independenta Operatorul economic (lider, asociat) trebuie să completeze Formularul nr. 17. Certificatul se va prezenta in original si se solicita conform Ordinului ANRMAP nr.314/12.10.2010

3. Informaţii privind subcontractanţii Se solicită, dacă este cazul, prezentarea Declaraţiei privind partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de subcontractanţi şi specializarea acestora completată în conformitate cu Formularul nr. 12 G din Secţiunea III – Formulare şi modele a Documentaţiei de atribuire.

4. Informaţii privind asocierea operatorilor economici Mai mulţi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune candidatură sau oferta comună, fără a fi obligaţi să îşi legalizeze din punct de vedere formal asocierea. În cazul în care oferta comună este declarată câştigătoare operatorii economici trebuie să prezinte legalizarea asocierii odată cu încheierea contractului de execuţie a lucrării. În cazul în care oferta va fi depusă în asociere se vor prezenta următoarele documente: a) Lista cuprinzand asociaţii – Declaraţie privind lista asociaţilor, completată de liderul Asocierii. b) Acord sau o scrisoare preliminară de asociere – Oferta trebuie sa cuprindă un acord sau o scrisoare preliminară de asociere în care să se menţioneze că toţi asociaţii îşi asumă raspunderea colectivă şi solidară pentru îndeplinirea contractului, că liderul asociaţiei este împuternicit să se oblige şi să primească instrucţiuni în numele tuturor asociaţilor şi este răspunzător în nume propriu şi în numele Asocierii pentru îndeplinirea contractului. c) Ofertantul, în cazul în care este o asociere la care participă mai mulţi operatori economici, va prezenta o declaraţie prin care se obligă ca în cazul în care oferta sa este declarată câştigătoare va legaliza asocierea, iar contractul de asociere legalizat va fi prezentat Autoritatii Contractante, înainte de data semnării contractului. d) Fiecare asociat va prezenta documentele menţionate la punctele V.1, V.2 şi V.3.

VI. PREZENTAREA OFERTEI

| VI.1.) Limba de redactare a ofertei -Limba română N o t ă ; Toate documentele solicitate de autoritatea contratantă sau altele echivalente, depuse într-o altă limbă decât limba română, se vor prezenta, în mod obligatoriu, în traducere autorizată. |  |
| --- | --- |
| VI.2. ) Perioada de valabilitate a ofertei | până la data de 15.07.2011 |
| VI.3. ) Garanţia de participare solicitată ■ nesolicitată □ - Cuantumul garanţiei pentru participare este de 7.280 lei ; Perioada de valabilitate a garanţiei de participare: până la data de 15.07.2011 - Modul de constituire a garanţiei pentru participare: - prin virament bancar, în contul nr. RO 84 TREZ 7025005XXX000177 - Trezorerie Sector 2 Bucureşti, Cod Fiscal 4266340, sau - prin orice instrument de garantare emis în condiţiile legii, de o scrisoare bancară ori de o societate de asigurări, care se va prezenta în original, (Formularul nr.11). În cazul întreprinderilor mici şi mijlocii, declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului/ reprezentanţilor legal/legali al/ai întreprinderii interesate privind încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii. Declaraţia pe propria răspundere privind încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii va fi completată conform modelului prevăzut în Anexa nr.1 din Legea 346/14.07.2004 cu modificarile ulterioare şi va fi prezentată în original. N O T A: Ofertele care nu sunt însoţite, la data deschiderii ofertelor de dovada constituirii garanţiei bancare pentru participare vor fi respinse în cadrul şedinţei de deschidere a ofertelor şi returnate nedeschise, de către comisia de evaluare. Eliberarea garantiei de participare se va face în conformitate cu prevederile art.88 din H.G. nr.925/2006. |  |
| VI.4.) Modul de prezentare a propunerii tehnice Propunerea tehnică se va prezenta conform formularelor specifice şi a memoriului tehnic, şi va conţine: - descrierea dosarului de prezentare al calităţii aplicat la lucrare, incluzând listele care cuprind procedurile aferente sistemului calităţii; - procedurile tehnice de execuţie a principalelor categorii de lucrări necesare realizării obiectivului şi planului de control al calităţii, verificării şi încercării; - laboratoarele utilizate şi autorizate, grad corespunzător lucrărilor (dacă este cazul). Se vor prezenta mostre pentru: - membra din PVC armat ( sectiune ) , folosita la acoperirea bazinului de inot ( interiorul bazinului si pe marginea acestuia), inclusiv compozitia din care este fabricata; - suprafaţa formată din profil pavaj (mixtură particule de lemn cu polimeri – culoarea lemnului) Se recomandă ofertanţilor să inspecteze locaţia lucrării, pentru a evalua, pe propria răspundere, cheltuială şi risc, datele necesare pentru a întocmit oferta. Vizitarea amplasamentului de către ofertanţi se va face individual în zile lucrătoare între orele 9.00 – 14.00. Ofertanţii vor contacta, în scris, autoritatea contractantă cu privire la acestă vizită. |  |
| VI.5.) Modul de prezentare a propunerii financiare Ofertantul trebuie să prezinte formularul de ofertă (completat în conformitate cu Formularul nr. 10 C din Secţiunea III – Formulare şi modele a Documentaţiei de atribuire) – care reprezintă principalul element al propunerii financiare, ce va fi însoţit de: - Grafic general de eşalonare a execuţiei lucrării însoţit de graficele fizice şi valorice pentru execuţia lucrărilor conform punctului II.1.4 din prezenta fişă de date; - Centralizator financiar al obiectelor ; - Centralizator financiar al categoriilor de lucrări ; - Lista cuprinzând cantităţile de lucrări ; - Lista cuprinzând consumurile de resurse materiale, cu nominalizarea furnizorilor acestora ; - Lista cuprinzând consumurile cu mâna de lucru ; - Lista cuprinzând consumurile de ore de funcţionare a utilajelor de construcţii ; - Lista cuprinzând consumurile privind transporturile. Toate documentele menţionate mai sus, se vor prezenta conform modelelor din Secţiunea III – Formulare şi modele a Documentaţiei de atribuire. Propunerea financiară va fi prezentată în lei RON, pe suport de hârtie. La întocmirea propunerii financiare, se vor utiliza orientativ, indicatoarele de norme de deviz, pe categorii de lucrări, ediţia 1981. Operatorul economic câştigător are obligaţia ca până la data semnării contractului să aibă sau să deschidă cont la Trezoreria Statului, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Finanţelor nr. 2254/2006. |  |
| VI.6. ) Modul de prezentare a ofertei 1. Adresa la care se depune oferta : Direcţia Generală Logistică – Grupul Achiziţii Publice, str. Eforie nr. 3, sector 5, Bucureşti, telefon 021.315.64.68, 021.303.70.80 int. 10456 . 2. Oferta se prezintă într-un singur exemplar original. 3. Oferta va fi introdusă într-un plic exterior sigilat ce va conţine 2 plicuri din care: un plic cu documentele de calificare, propunerea tehnică şi un plic care va conţine oferta . Cele două plicuri vor fi marcate cu adresa ofertantului pentru a fi returnate nedeschise în cazul în care oferta este depusă la o altă adresă decât cea specificată în documentaţia de atribuire. Plicul exterior va fi marcat cu adresa autorităţii contractante, pe care se va mai menţiona: A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE 20.05.2011 ora 10:00 şi va fi însoţit de următoarele documente : - scrisoare de înaintare ; - împuternicirea scrisă din partea ofertantului, pentru persoanele desemnate să participe la şedinţa de deschidere a ofertelor ; - dovada constituirii garanţiei de participare. 4. Documentele trebuie sa fie tipărite sau scrise cu cerneală şi vor fi semnate de reprezentantul/ reprezentanţii autorizat/autorizaţi să angajeze ofertantul prin contract. În cazul documentelor emise de instituţii/organisme oficiale abilitate în acest sens documentele respective trebuie să fie semnate şi parafate conform prevederilor legale. 5. Împuternicire scrisă pentru persoana care semnează documentele ofertei şi a celor care o însoţesc, pentru situaţia când documentele sunt semnate de o altă persoană care nu este menţionată în Certificatul Constatator. 6. Evaluarea ofertelor se va face de catre membrii comisiei de evaluare în conformitate cu prevederile capitolului VI din HG 925/2006. 7. Neprezentarea propunerii tehnice şi/sau financiare, la data deschiderii ofertelor, are ca efect declararea ofertei ca neconformă. Atenţie: -Toţi ofertanţii vor întreprinde toate măsurile necesare pentru înregistrarea în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice SEAP, la adresa electronică www.e-licitaţie.ro. -Conform prevederilor art.42 din H.G. nr.1660/2006, la licitaţia electronică au dreptul să participe doar operatorii economici înregistraţi în SEAP şi cărora le-au fost transmise invitaţii de participare la această fază de către autoritatea contractantă. După incheierea rundei de licitaţie electronică, se solicită operatorului economic situat pe primul loc conform clasamentului afişat de SEAP să transmită autorităţii contractante Formularul de oferta nr.10C, precum şi celelalte documente precizate la pct.VI.5, completate corespunzător în funcţie de valoarea ofertei transmise în cadrul rundei de licitaţie electronică la care au participat. Se solicită ofertanţilor să transmită aceste formulare la sediul autorităţii contractante în următoarea zi lucrătoare de la incheierea rundei de licitaţie electronică, în original, semnate şi ştampilate de către reprezentantul legal al ofertantului sau de o persoană împuternicită . În cazul în care după finalizarea etapei finale de licitaţie elctronică vor exista preţuri egale, autoritatea contractantă va solicita operatorilor economici în cauză, noi propuneri financiare care se vor depune în plic închis la sediul autorităţii contractante. |  |
| VI.7. ) Data limită de depunere a ofertei | _20.05.2011 ora _9:00_ |
| VI.8.) Posibilitatea retragerii sau modificării ofertei Ofertantul nu are dreptul de a-şi retrage sau de a-şi modifica oferta după expirarea datei limită pentru depunere, sub sancţiunea excluderii acestuia de la procedura de atribuire. Observaţie: oferta care este depusă/transmisă la o altă adresă decât cea stabilită în invitatia de participare sau după expirarea datei şi orei limită de primire, este declarată inacceptabilă şi se returnează nedeschisă. |  |
| VI.9.) Deschiderea ofertelor _20.05.2011 ora 10:00 la sediul Direcţiei Generale Logistice – Grupul Achiziţii Publice, situat în str. Eforie nr. 3, sector 5, Bucureşti. La lucrările şedinţei de deschidere a ofertelor pot participa şi reprezentanţi ai ofertanţilor care vor prezenta împuternicire în acest sens. |  |

VII. CRITERIUL DE ATRIBUIRE

VII.1.) Preţul cel mai scăzut (în condiţiile respectării cu stricteţe a cerinţelor din Caietul de sarcini şi Fişa de date a achiziţiei) ■ Contractul se atribuie ofertantului a cătui ofertă declarată admisibilă are preţul cel mai scăzut în cadrul clasamentului întocmit în urma desfăşurării rundei licitaţiei electronice.

VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI

| VIII.1.) Ajustarea preţului contractului da □ nu ■ | Preţul contractului de achiziţie este ferm, exprimat în lei şi nu se ajustează pe toată durata de derulare a acestuia. |
| --- | --- |
| VIII.2. ) Garanţia de bună execuţie a contractului da ■ nu □ Garanţia de bună execuţie a se constituie în procent de 10% din valoarea contractului, fără TVA, prin: - scrisoare de garanţie bancară în favoarea autorităţii contractante (conform Formularului nr.19 din Secţiunea III – Formulare şi modele), sau - prin reţineri succesive din situaţiile de plată lunare, caz în care contractantul are obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia autorităţii contractante, la o bancă agreată de ambele părţi. In cazul constituirii garantiei de buna executie prin retineri succesive, contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante, la o banca agreata de ambele parti. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul contractului. Pe parcursul indeplinirii contractului autoritatea contractanta urmeaza sa alimenteze acest cont prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie in documentatia de atribuire. Autoritatea contractanta va dispune ca banca sa instiinteze contractantul despre varsamantul efectuat precum si despre destinatia lui. Contul astfel deschis este purtator de dobanda in favoarea contractantului În cazul întreprinderilor mici şi mijlocii garanţia de bună execuţie va fi constituită în cuantum de 50% din valoarea garanţiei de bună execuţie menţionată mai sus (10% din valoarea contractului, fără TVA). Pentru demonstrarea încadrării în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii ofertantul va prezenta în mod obligatoriu declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului / reprezentanţilor legal / legali al / ai întreprinderii interesate privind încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii. Declaraţia pe propria răspundere privind încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii va fi completată conform modelului prevăzut în Anexa nr.1 din Legea 346/14.07.2004 cu modificarile şi completările ulterioare şi va fi prezentată în original. Perioada de garanţie acordată lucrărilor este de minimum 24 luni calendaristice şi decurge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor până la recepţia finală. Pentru utilaje şi echipamente - 24 luni de la încheierea procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor; Pentru toate materialele şi echipamentele se vor prezenta agremente tehnice, certificate de garanţie şi calitate. Eliberarea garanţiei de participare şi emiterea ordinului de începere a contractului se va face numai după ce executantul a făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie. Deblocarea garanţiei de bună execuţie se realizează, astfel: - 70 % din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, dacă autoritatea contractantă nu a ridicat până la cea dată pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim; - 30 % din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate, pe baza procesului-verbal de recepţie finală. |  |

SECŢIUNEA II

CAIETUL DE SARCINI

CAIET DE SARCINI

Privind  realizarea lucrărilor de reparaţii capitale la bazinul de înot de la

C.S. Dinamo Bucureşti

- Persoana juridica

Persoana juridica achizitoare este Ministerul Administraţiei si Internelor - C.S. Dinamo Bucureşti cu sediul in str. Ştefan cel Mare, nr. 7-9, sector 2, Bucureşti.

2. Obiectul contractului

Îl constituie proiectarea şi execuţia lucrărilor de reparaţii capitale la bazinul de înot de la C.S. Dinamo Bucureşti, constând în:

- lucrări de arhitectură;

- lucrări de instalaţii electrice;

- lucrări de instalaţii sanitare;

- lucrări de instalaţii de încălzire;

- lucrări de automatizare la utilaje;

- reţele exterioare.

3. Documentaţia tehnică

Proiectul va fi structurat conform Ordinului nr. 863/02.07.2008 pentru aprobarea „Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din HG nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului generale pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii”, al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţei şi va conţine:

A. Parţi scrise:

- foaie de capăt

- memorii tehnice pe specialităţi

- breviar de calcul

- program de control al calităţii

- liste cu cantităţile de lucrări pe categorii de lucrări

- extrase de material, manoperă, utilaj şi transport

B. Părţi desenate

- planuri arhitectură

- planuri instalaţii electrice;

- planuri instalaţii sanitare;

- planuri instalaţii de încălzire;

- planuri de automatizare utilaje;

- plan reţele exterioare.

Proiectul va fi predat sub semnătura unui verificator atestat M.L.P.T.L. (M.L.P.A.T.).

4. Lucrări necesare a se executa

A. Lucrări la bazinul de înot

Caracteristici constructive: lungime 50,00 ml; lăţime 22,50 ml; înălţime medie 2,50 ml; volum apă 2800 mc.

- decopertarea placajelor de gresie şi faianţă existente din interiorul bazinului de înot;

- reparaţii la tencuielile existente în interiorul bazinului de înot;

- realizarea stratului suport pentru montarea membranei din PVC armat (interiorul bazinului şi pe marginea acestuia);

- executarea unui sistem de acoperire a bazinului de înot cu membrană din PVC armat;

- înlocuirea gurilor de absorbţie şi refulare a apei din interiorul bazinului de înot;

- decopertarea pardoselii din elemente prefabricate ceramice adiacentă bazinului de înot (lăţime 2,50 m) de pe întreg perimetrul bazinului de înot;

- executarea unei suprafeţe formată din profil pavaj (mixtură particule de lemn cu polimeri – culoarea lemnului) pe întreaga suprafaţă perimetrală (lăţime 2,50 m);

- reparaţii ale căii de acces perimetrale;

B. Lucrări în staţia de tratare şi filtrare a apei

Dimensiuni: lungime 24,00 ml; lăţime 4,50 ml; înălţime medie 6,00 ml

- reparaţii la tencuielile existente (pereţi şi tavane);

- executarea zugrăvelilor lavabile culoare alb;

- montajul unui schimbător de căldură în plăci, capacitate 290 kW, care va asigura prepararea şi furnizarea apei calde menajere la vestiarele aferente bazinului de înot,  cu precizarea că acest utilaj va fi pus la dispoziţia executantului de către beneficiar;

- achiziţionarea şi montajul unui schimbător de căldură în plăci capacitate 1 Gcal/h specific bazinelor de înot care vehiculează apă tratată cu clor, cu precizarea că acest schimbător de căldură va asigura încălzirea apei din bazin şi menţinerea acesteia la o temperatură constantă; partea interioară a acestuia va fi realizată din titan sau oţel inox conform normelor europene;

- achiziţia şi montajul unui sistem de absorbţie al apei din bazin compus din 2 pompe montate în paralel (una de rezervă); partea mecanică a acestor pompe va fi din carbon sau ceramică pentru a nu coroda în contact cu apa vehiculată tratată cu cor;

- achiziţia şi montajul unui sistem de refulare al apei din bazin compus din 2 pompe montate în paralel (una de rezervă); partea mecanică a acestor pompe va fi din carbon sau ceramică pentru a nu coroda în contact cu apa vehiculată tratată cu cor;

- montajul sistemului de absorbţie respectiv de refulare se va realiza în conformitate cu prevederile normativului european în vigoare UNIEN 10637;

- achiziţionarea şi montajul unui vas de expansiune închis;

- execuţia racordurilor de aspiraţie şi refulare inclusiv racordurile la utilaje să se realizeze din ţevi de presiune din PVC rigid rezistente la acţiunea corozivă a clorului;

- achiziţionarea şi montajul unei staţii de tratare şi filtrare a apei;

- înlocuirea circuitelor de lumină şi priză cu conductor din cupru;

- înlocuirea tabloului electric existent cu un tablou prevăzut cu siguranţe automate rezistent la umezeală;

- legarea utilajelor la noul tablou electric;

- înlocuirea corpurilor de iluminat existente;

- înlocuirea aparatajului electric;

- cablurile vor fi pozate în paturi de cablu metalice;

- execuţia lucrărilor de automatizare astfel încât să se obţină un reglaj al temperaturii apei din bazin cuprins în intervalul 24-27ºC;

C. Lucrări la reţelele exterioare

- montajul în tunelul tehnic adiacent bazinului de înot a unor conducte din PPR (tur/retur) care să facă legătura dintre distribuitorul amplasat în centrala termică aferentă sălii multifuncţionale de sport şi schimbătoarele de căldură din staţia de tratare şi filtrare apă;

- execuţia racordurilor în distribuitorul amplasat în centrala termică aferentă sălii multifuncţionale de sport;

- execuţia racordului încăperilor cu destinaţia vestiare în distribuitorul sălii multifuncţionale de sport (tur, retur, apă caldă menajeră, recirculare) cu precizarea că instalaţiile sanitare şi termice există şi sunt funcţionale; consumatorii de apă caldă menajeră sunt 15 duşuri şi 4 lavoare;

- înlocuirea conductei de alimentare cu apă rece pozată subteran şi racordarea acesteia în staţia de tratare şi filtrare aferentă bazinului de înot.

5. La elaborarea ofertei şi pe perioada de execuţie a lucrărilor se vor respecta STAS-urile şi Normativele în vigoare privind execuţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii, precum şi legislaţia în vigoare privind calitatea în construcţii, protecţia mediului, sănătatea şi siguranţa în muncă, precum şi prevederile prezentei Documentaţii de atribuire.

Alte cerinţe care vor fi incluse în Fişa de date a achiziţiei

1. Durata contractului de achiziţie publică: 30 zile calendaristice de la data intrării în vigoare a contractului de lucrări

2. Experienţă similară

Executantul trebuie să prezinte cel puţin un contract de lucrări similar ca şi categorii de lucrări şi în valoare de minim 600.000 lei inclusiv TVA, executat în ultimii 5 ani, , însoţit de recomandare din partea autorităţii contractante. De asemenea se va prezenta procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

3. Garanţia acordată

- 	pentru lucrări - 24 luni de la încheierea procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor

- 	pentru utilaje şi echipamente - 24 luni de la încheierea procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor

-	pentru toate materialele şi echipamentele se vor prezenta agremente tehnice, certificate de garanţie şi calitate.

4. Condiţii speciale

A. Ofertantul va prezenta următoarele documente:

- certificat ISO 9001/2001

B. La întocmirea propunerii financiare se vor utiliza, orientativ, indicatoarele de norme de deviz, pe categorii de lucrări, ediţia 1981.

Listele de resurse de materiale vor fi însoţite de oferte de la furnizorii declaraţi.

SECŢIUNEA III

FORMULARE ŞI MODELE

OFERTANT                                                                        Înregistrat la sediul

............................................                                                           autorităţii contractante

(denumire/nume)                                                                   Nr. _________ /_________

Scrisoare de înaintare

Către: _________________________________________

_________________________________________

Ca urmare a invitatiei de participare nr._____ din_____ apărută în  SEAP, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de   ______________________________________________

noi..........(denumirea/numele ofertantului)  vă transmitem alăturat, următoarele:

1.Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, în original :

a) oferta

b) documentele care însoţesc oferta;

c) garantia de participare

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele.

Data completării...................                                                       Cu stimă,

Ofertant

(semnătura autorizată)

Formularul nr. 10 C

OFERTANTUL

__________________

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ

Catre ....................................................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Domnilor,

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului ________________________________ (denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să executăm ___________________________________ (denumirea lucrării), pentru suma de _____________________

(suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei), plătibilă după recepţia lucrărilor la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de ___________________ (suma în litere şi în cifre).

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să începem lucrările cât mai curând posibil după primirea ordinului de începere şi să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuţie anexat, în ________________ (perioada în litere şi în cifre)..

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă până la data de _______________ (ziua/luna/anul), şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

5. Precizăm că:

_

|_|   depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar "alternativă";

_

|_|   nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opţiunea corespunzătoare)

6. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.

7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care o puteţi primi.

Data _____/_____/_____

_____________ (semnătură), în calitate de _____________________, legal autorizat să semnez

oferta pentru şi în numele ____________________________________ (denumirea/numele operatorului economic).

Formular nr. 11

BANCA

___________________

(denumirea)

SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică

Către _________________________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ______________________________________

(denumirea contractului de achiziţie publică), noi _____________________________________(denumirea

băncii), având sediul înregistrat la ______________________________________________(adresa băncii),

ne obligăm faţă de _________________________________________ (denumirea autorităţii contractante)

să plătim suma de _______________________ (în litere şi cifre), la prima sa cerere scrisă şi fără ca aceasta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiţia ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare :

a) ofertantul ______________________________________________ (denumirea/numele) şi-a retras

oferta în perioada de valabilitate a acesteia ;

b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul _________________________________________

(denumirea/numele) nu a constituit garanţia de bună execuţie în perioada de valabilitate a ofertei ;

c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul _________________________________________

(denumirea/numele) a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a ofertei.

Prezenta garanţie este valabilă până la data de ______________________________________ .

Parafată de Banca _____ (semnătură autorizată) în ziua ____ luna ____ anul ____ .

Formular nr. 12 A

Operator economic

____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al _________________(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 180 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării ......................

Operator economic,

_________________

(semnătură autorizată)

Formular nr. 12 B

Operator economic

____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006

Subsemnatul(a) _________________(denumirea, numele operatorului economic), în calitate de ofertant la procedura de ________________ pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect furnizarea de ___________________ - cod CPV ______________________, la data de ____________, organizată de ___________________________________, declar pe propria răspundere că :

a) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator judiciar sau activităţile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege ;

b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile prevăzute la lit.

c) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara unde sunt stabilit până la data solicitată ____________ ;

c1) în ultimii 2 ani nu am avut obligaţii contractuale neîndeplinite sau îndeplinite în mod defectuos, astefel încât să producă sau pe cale să producă grave prejudicii beneficiarilor, din motive imputabile mie;

- nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţa judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materia profesională.

e) nu prezint informatii false si prezint informatii solicitate de catre autoritatea contractanta, in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Operator economic,

_________________

(semnătură autorizată)

Formular nr. 12 F

Operator economic

____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI

EXECUTATE ÎN ULTIMII 5 ANI

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al _________________(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai _________________________ (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Operator economic,

_________________

(semnătură autorizată)

| Nr crt | Obiectul contractului | Codul CPV | Denumirea/nu-mele beneficia-rului/clientului Adresa | Calitatea executantului*) | Preţul total al contractu-lui | Procent executat (%) | Cantita-tea (U.M.) | Perioada de derulare a contrac-tului**) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |  |  |  |

Operator economic,

_________________

(semnătură autorizată)

______________

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de : contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat; subcontractant.

**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a lucrărilor.

Formular nr. 12 G

Operator economic

____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

PRIVIND PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE

DE SUBCONTRACTANŢI ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al _________________(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai _________________________ (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Operator economic,

_________________

(semnătură autorizată)

| Nr. crt. | Denumire subcontractant | Partea/părţile din contract ce urmează a fi subcontractate | Acord subcontractor cu specimen de semnătură |
| --- | --- | --- | --- |

Operator economic,

_________________

(semnătură autorizată)

Formular nr. 12 H

Operator economic

____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

PRIVIND UTILAJELE, INSTALAŢIILE, ECHIPAMENTELE TEHNICE DE

CARE DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU ÎNDEPLINIREA

CORESPUNZĂTOARE A CONTRACTULUI DE LUCRĂRI

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al _________________(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai _________________________ (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Operator economic,

_________________

(semnătură autorizată)

LISTA

cuprinzând cantităţile de utilaje, instalaţii şi echipamente tehnice

| Nr. crt. | Denumire utilaj/echipament/instalaţie | U.M. | Cantitate | Forma de deţinere |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Proprietate | În chirie |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

Operator economic,

........................................

(semnătură autorizată)

Formular nr.2

OPERATOR ECONOMIC

............................................

(denumire/nume)

Informaţii generale

1. Denumire/nume:

2. Cod fiscal:

3. Adresa sediului central:

4. Telefon:

Fax:

Telex:

E-mail:

5. Certificat de înmatriculare/înregistrare:

(număr, dată, loc de înmatriculare/înregistrare)

6. Obiect de activitate, pe domenii:

(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)

7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:

(adrese complete, telefon/telex/fax, certificate de înmatriculare/înregistrare)

8. Principala piaţă a afacerilor:

9. Cifra de afaceri pe ultimii trei ani:

| Anul | Cifra de afaceri anuală (la 31.12) - mii lei - | Cifra de afaceri anuală (la 31.12) - echivalent euro - |
| --- | --- | --- |
| 1. 2007 |  |  |
| 2. 2008 |  |  |
| 3. 2009 |  |  |
| Medie anuală: |  |  |

Operator economic

(semnătura autorizată)

Formular nr. 12 I

Operator economic

____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

PRIVIND EFECTIVUL MEDIU ANUAL AL PERSONALULUI ANGAJAT

ŞI AL CADRELOR DE CONDUCERE

Subsemnatul, reprezentantul împuternicit al ..........................................................................................

(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi conformării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai .............................................................................

(denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

|  | Anul 2007 | Anul 2008 | Anul 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| Personal angajat |  |  |  |
| Din care personal de conducere |  |  |  |

Anexez la declaraţie CV-urile şi cazierele judiciare ale personalului de conducere, precum şi ale personalului responsabil pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică.

Data completării ..........................................

Operator economic,

........................................

(semnătură autorizată)

Formular nr. 19

Banca

__________________

(denumirea)

SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ DE BUNĂ EXECUŢIE

Către ____________________________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi denumirea completă)

Cu privire la contractul de achiziţie publică _____________________ (denumirea contractului), încheiat între _________________________, în calitate de contractant, şi ___________________ , în calitate de achizitor, ne obligăm prin prezenta să plătim în favoarea achizitorului, până la concurenţa sumei de _________________ , reprezentând ________ % din valoarea contractului respectiv, orice sumă cerută de acesta la prima sa cerere însoţită de o declaraţie cu privire la neîndeplinirea obligaţiilor ce revin contractantului, astfel cum sunt acestea prevăzute în contractul de achiziţie publică mai sus menţionat.

Plata se va face în termenul menţionat în cerere, fără nici o altă formalitate suplimentară din partea achizitorului sau a contractantului.

Prezenta garanţie este valabilă până la data de _______________________ .

În cazul în care părţile contractante sunt de acord să prelungească perioada de valabilitate a garanţiei sau să modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului băncii, se va obţine acordul nostru prealabil; în caz contrar, prezenta scrisoare de garanţie îşi pierde valabilitatea.

Parafată de Banca ___________ în ziua ___________ luna ___________ anul _________ .

(semnătură autorizată)

OFERTANTUL

.......................................

(denumirea)

GRAFIC FIZIC ŞI VALORIC DE EXECUŢIE A LUCRĂRII

| Nr. crt. | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul I |  |  | ... | Anul n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Luna |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | ... | n |
| 1. | Organizare de şantier |  |  |  |  |  |
| 2. 3. ... | Obiect 01 categoria de lucrări: ............................... ............................... Obiect 02 categoria de lucrări: ............................... ............................... Obiect ... categoria de lucrări: ............................... ............................... |  |  |  |  |  |

Ofertant,

..............................................

(semnătura autorizată)

OFERTANTUL

.......................................

(denumirea)

CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL OBIECTELOR

| Nr. crt. | Grupa de obiecte / denumirea obiectului | Valoarea (exclusiv TVA) (mii lei) | din care: C+M | din care (după caz): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | contractantul / conducătorul (liderul asociaţiei) |  | asociatul 1 |  | asociatul ....... |  | subcontrac- tantul 1 |  | subcontrac- tantul ....... |  |
|  |  |  |  | total | C+M | total | C+M | total | C+M | total | C+M | total | C+M |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. 2. 3. 4. 5. | Amenjarea terenului 1.1 ............ .................. Amenajări pentru pro- tecţia mediului 2.1. ........... .................. Realizarea infrastructu- rii Investiţia (lucrarea) de bază 4.1. Obiect 01 ............. .................. Organizare de şantier |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total valoare (exclusiv TVA) mii lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | euro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Taxa pe valoarea adăugată (mii lei) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total (inclusiv TVA) (mii lei) |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |

Ofertant,

..................................................

X - se va completa cu cerneală

OFERTANTUL

.......................................

(denumirea)

CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCRĂRI

Devizul ofertă al obiectului ............................................

| Nr.crt. | Categoria de lucrări | Valoarea (exclusiv TVA) (mii lei) | din care (după caz): |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | contrac- tantul / conducă- torul (liderul asociaţiei) | asociatul 1 | asociatul ..... | subcon- tractantul 1 | subcon- tractantul ...... |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. 1. 2 .... n II | Clădiri şi construcţii speciale, instalaţii aferente construcţiilor şi reţele de utilităţi în incintă Ts Terasamente C Construcţii .................................... M Montaj utilaje tehnologice, inclusiv reţelele aferente TOTAL I Procurare Utilaje şi echipamente tehnologice, cu montaj Utilaje şi echipamente de transport Dotări, inclusiv utilaje şi echipamente independente cu durată mare de serviciu TOTAL II |  |  |  |  |  |  |
|  | Total valoare (exclusiv TVA) mii lei |  |  |  |  |  |  |
|  | euro |  |  |  |  |  |  |
|  | Taxa pe valoarea adăugată (mii lei) |  |  |  |  |  |  |
|  | Total (inclusiv TVA) (mii lei) |  |  |  |  |  |  |

Ofertantul,

……………………………….

(semnătura autorizată)

OFERTANTUL

.......................................

(denumirea)

LISTA

cuprinzând cantităţile de lucrări

Obiectul ………………………………

Categoria de lucrări …………………

| Nr. crt. | Capitolul de lucrări | U.M. | Cantitatea | Preţul unitar - materiale - manoperă - utilaje - transport Total a)+b)+c)+d) | Material (3x4a) | Manoperă (3x4b) | Utilaj (3x4c) | Transport (3x4d) | Total (3x4) sau (5+6+7+8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SECŢ. TEHNICĂ |  |  |  |  | SECŢ. FINANCIARĂ |  |  |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. 2. | Capitol de lucrare - Subcapitol - Subcapitol ……………….. Capitol de lucrare 2.1. Subcapitol 2.2. Subcapitol ……………….. ……………….. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe: |  |  |  | M | m | U | t | T |
|  | Alte cheltuieli directe: - CAS ; - Şomaj ; - Sănătate ; - Fond de risc; - Alte cheltu- Ieli conform prevederilor legale, nomi- nalizate : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL CHEL- TUIELI DIRECTE |  |  |  | M0 | m0 | U0 | t0 | T0 |
|  | Cheltuieli indi- recte = T0 x % Profit = (T0 + I0) x % |  |  |  |  |  |  |  | I0 P0 |
|  | TOTAL GENERAL : |  |  |  |  |  |  |  | V0 = T0+I0+P0 |

Ofertant,

…………………………………

(semnătura autorizată)

OFERTANTUL

.......................................

(denumirea)

LISTA

cuprinzând consumurile de resurse materiale¹

| Nr. crt. | Denumirea resursei materiale | U.M. | Consumurile cuprinse în ofertă | Preţul unitar (exclusiv TVA) - mii lei - | Valoarea (exclusiv TVA) - mii lei - (col.3 x col.4) | Furnizorul | Greutatea (tone) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. 2. 3. … | …………………… …………………… …………………… …………………… Resurse nenomi- nalizate (cel mult 20 % din valoarea totală a resurselor materiale) | … … … … __ | ……………. ……………. ……………. …………….. __ | …………… …………… …………… …………… __ | …….. …….. ……. ……. …….. | ………… ………… ………… ………… __ | ………… ………… ………… ………… ………… |
|  | TOTAL ΣM |  |  | mii lei: |  |  |  |
|  |  |  |  | euro: |  |  |  |

Ofertant,

……………………………

(semnătura autorizată)

¹ Lista se întocmeşte pentru consumurile de Resurse materiale necesare pentru îndeplinirea întregului contract de lucrări; ofertantul are obligaţia de a prezenta listele cuprinzând consumurile de resurse materiale, grupate pe categorii de lucrări, numai dacă acest lucru este precizat în Fişa de date a achiziţiei sau la solicitarea comisiei de evaluare şi fără a mai calcula echivalentul în euro pentru totalul rezultat.

OFERTANTUL

.......................................

(denumirea)

LISTA

cuprinzând consumurile cu mâna de lucru¹

| Nr. crt. | Denumirea meseriei | Consumurile (om/ore) cu manopera directă | Tariful mediu - lei/oră - | Valoarea (exclusiv TVA) - mii lei - (col.2 x col.3) | Procentul² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. 2. 3. … | …………………….. …………………….. ……………………. ……………………. | ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… | ……………… …………….. …………….. …………….. | ……………… ……………… ……………… ……………… | __ __ __ __ |
|  | TOTAL ΣM | …………………………… | …………….. | mii lei: ……. euro: …….. | ……… |

Lucrarea se încadrează în grupa ………………………… (se precizează grupa IIA sau IIB, după caz).

Ofertant,

…………………………………

(semnătura autorizată)

¹ Lista se întocmeşte pentru consumurile cu mâna de lucru necesare pentru îndeplinirea întregului contract de lucrări; ofertantul are obligaţia de a prezenta listele cuprinzând consumurile cu mâna de lucru, grupate pe categorii de lucrări, numai dacă acest lucru este precizat în Fişa de date a achiziţiei sau la solicitarea comisiei de evaluare şi fără a mai calcula echivalentul în euro pentru totalul rezultat.

² Reprezintă remuneraţia aferentă mâinii de lucru formate din cetăţeni români, calculată ca o cotă procentuală din valoarea totală a consumurilor cu mâna de lucru.

OFERTANTUL

.......................................

(denumirea)

LISTA

cuprinzând consumurile de ore de funcţionare a utilajelor de construcţii¹

| Nr. crt. | Denumirea utilajului de construcţii | Consumurile - ore de funcţionare - | Tariful orar - lei/oră de funcţionare - | Valoarea (exclusiv TVA) - mii lei - (col.2 x col.3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. 2. 3. … | ………………….. ………………….. ………………….. ………………….. | ……………. ……………. ……………. ……………. | ………………. ………………. ………………. ………………. | ………………….. ………………….. ………………….. ………………….. |
|  | TOTAL ΣU | ……………. |  | mii lei : …………….. euro : ………………. |

Ofertant,

………………………………

(semnătura autorizată)

¹ Lista se întocmeşte pentru consumurile de ore de funcţionare a utilajelor necesare pentru îndeplinirea întregului contract de lucrări; ofertantul are obligaţia de a prezenta listele cuprinzând consumurile de ore de funcţionare a utilajelor, grupate pe categorii de lucrări, numai dacă acest lucru este precizat în Fişa de date a achiziţiei sau la solicitarea comisiei de evaluare şi fără a mai calcula echivalentul în euro pentru totalul rezultat.

OFERTANTUL

.......................................

(denumirea)

LISTA

cuprinzând consumurile privind transporturile¹

| Nr. crt. | Tipul de transport | Elementele rezultate din analiza lucrărilor ce urmează să fie executate tone km ore transportate parcurşi funcţionare |  |  | Tariful unitar - lei/l x km - | Valoarea (exclusiv TVA) - mii lei - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. 2. 3. | Transport auto (total), din care, pe categorii: - …………………. - …………………. Transport pe cale ferată (total), din care, pe categorii: 2.1. ……………………. 2.2. ……………………. Alte transporturi (total) |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL Σt |  |  |  |  | mii lei: ….. euro: ……. |

Ofertant,

………………………………..

(semnătura autorizată)

¹ Lista se întocmeşte pentru consumurile privind transporturile necesare pentru îndeplinirea întregului contract de lucrări; ofertantul are obligaţia de a prezenta listele cuprinzând consumurile privind transporturile, grupate pe categorii de lucrări, numai dacă este precizat acest lucru în Fişa de date a achiziţiei sau la solicitarea comisiei de evaluare şi fără a mai calcula echivalentul în euro pentru totalul rezultat.

Formular nr. 3

Operator economic

____________________

(denumirea/numele)

DECLARATIE REFERITOARE LA CONDITIILE DE MUNCA

SI PROTECTIA MUNCII

Subsemnatul …………………….. (nume şi prenume în clar a persoanei autorizate), reprezentant al ……………………….. (denumirea ofertantului) declar pe propria raspundere ca ma angajez sa prestez serviciile, pe parcursul îndeplinirii contractului, in conformitate cu regulile obligatorii referitoare la condiţiile de munca şi de protecţie a muncii, care sunt în vigoare în România.

De asemenea, declar pe propria raspundere că la elaborarea ofertei am ţinut cont de obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii şi am inclus costul pentru îndeplinirea acestor obligaţii.

Data completării...................

Operator economic

____________________

(semnătura autorizată)

Formularul nr. 17

CERTIFICAT 
               de participare la licitaţie cu ofertã independentã

I. Subsemnatul/Subsemnaţii, ........................., reprezentant/reprezentanţi legali al/ai ............................., întreprindere/asociere care va participa la procedura de achiziţie publicã organizatã de ............................., în calitate de autoritate contractantã, cu nr. .......................... din data de ........................, 
    certific/certificãm prin prezenta cã informaţiile conţinute sunt adevãrate şi complete din toate punctele de vedere. 
    II. Certific/Certificãm prin prezenta, în numele ................................., urmãtoarele: 
    1. am citit şi am înţeles conţinutul prezentului certificat; 
    2. consimt/consimţim descalificarea noastrã de la procedura de achiziţie publicã în condiţiile în care cele declarate se dovedesc a fi neadevãrate şi/sau incomplete în orice privinţã; 
    3. fiecare semnãturã prezentã pe acest document reprezintã persoana desemnatã sã înainteze oferta de participare, inclusiv în privinţa termenilor conţinuţi de ofertã; 
    4. în sensul prezentului certificat, prin concurent se înţelege oricare persoanã fizicã sau juridicã, alta decât ofertantul în numele cãruia formulãm prezentul certificat, care oferteazã în cadrul aceleiaşi proceduri de achiziţie publicã sau ar putea oferta, întrunind condiţiile de participare; 
    5. oferta prezentatã a fost conceputã şi formulatã în mod independent faţã de oricare concurent, fãrã a exista consultãri, comunicãri, înţelegeri sau aranjamente cu aceştia; 
    6. oferta prezentatã nu conţine elemente care derivã din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte preţurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenţia de a oferta sau nu la respectiva procedurã sau intenţia de a include în respectiva ofertã elemente care, prin natura lor, nu au legãturã cu obiectul respectivei proceduri; 
    7. oferta prezentatã nu conţine elemente care derivã din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte calitatea, cantitatea, specificaţii particulare ale produselor sau serviciilor oferite; 
    8. detaliile prezentate în ofertã nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent înainte de momentul oficial al deschiderii publice, anunţatã de contractor. 
    III. Sub rezerva sancţiunilor prevãzute de legislaţia în vigoare, declar/declarãm cã cele consemnate în prezentul certificat sunt adevãrate şi întrutotul conforme cu realitatea. 

            Ofertant, Data 
         ............... 

    Reprezentant/Reprezentanţilegali 
           (semnãturi)

SECŢIUNEA IV

CLAUZE CONTRACTUALE OBLIGATORII

ACHIZITOR                                                                             EXECUTANT

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR                                  _____________________________

Clubul Sportiv DINAMO BUCURESTI

_____________________________

Nr. _____________ din ____________________                                                Nr. ___________ din ___________

CONTRACT DE LUCRĂRI

1. În temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, s-a încheiat prezentul contract de lucrări,

între

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTENELOR –   Clubul Sportiv DINAMO BUCURESTI              , adresa ________ ________________, telefon/fax ____________, cod fiscal ______________, cont trezorerie _______________________________ reprezentată prin presedinte __________________ şi contabil şef ________________, in calitate de achizitor, pe de o parte,

şi

.......... (denumirea operatorului economic), adresa ........., telefon/fax ..........., număr de înmatriculare .........., cod fiscal ........., cont (trezorerie, bancă) ..........., reprezentată prin .......... (denumirea conducătorului), funcţia ........, în calitate de executant, pe de altă parte.

2. Definiţii

2.1. - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

a. contract - prezentul contract şi toate anexele sale;

b. achizitor si executant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

c. preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract;

d. amplasamentul lucrării - locul unde executantul execută lucrarea;

e. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;

f. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

3. Interpretare

3.1. - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma de singular vor include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2. - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice, daca nu se specifică în mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului

4.1. - Executantul se obligă să execute, să finalizeze şi să întreţină obiectivul  Lucrări ___________________, în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.

4.2. - Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul de .......... mii lei, pentru execuţia, finalizarea şi întreţinerea obiectivului de investiţii _______________________________________________

5. Preţul contractului

5.1. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către achizitor, conform graficului de plăţi, este de ........             lei, la care se adaugă TVA .........  lei.

6. Durata contractului

6.1. - Durata contractului de achiziţie publică :

6.2. - Prezentul contract încetează să producă efecte la data de .................

7. Executarea contractului

7.1. - Executarea contractului începe după constituirea garanţiei de bună execuţie şi predarea amplasamentului, la data de ........................

8. Documentele contractului

8.1. - Documentele contractului sunt:

a) oferta financiară ;

b) propunerea tehnică ;

c) graficul de execuţie ;

d) caietul de sarcini ;

e) alte anexe la contract .

f) garantia de buna execuţie a contractului

9. Protecţia patrimoniului cultural naţional

9.1. - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relaţiile dintre părţi, ca fiind proprietatea absolută a achizitorului.

9.2. - Executantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 9.1, iar imediat după descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor, de a înştiinţa achizitorul despre această descoperire şi de a îndeplini dispoziţiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel de dispoziţii executantul suferă întârzieri şi/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, părţile vor stabili:

a) orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;

b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului.

9.3. - Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor prevăzute la clauza 9.1, de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi comisia monumentelor istorice.

10. Obligaţiile principale ale executantului

10.1. - (1) Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările, precum şi de a remedia viciile ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract, inclusiv de a proiecta, în limitele prevăzute de prezentul contract.

(2) Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

10.2. - Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, înainte de începerea execuţiei lucrării, spre aprobare, graficul de plăţi necesar execuţiei lucrărilor, în ordinea tehnologică de execuţie.

10.3. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare.

(2) Un exemplar din documentaţia predată de către achizitor executantului va fi ţinut de acesta în vederea consultării de către Serviciul Controlul Calităţii în Construcţii din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, precum şi de către persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.

(3) Executantul nu va fi răspunzător pentru proiectul şi caietele de sarcini care nu au fost întocmite de el. Executantul va asigura asistenţa tehnică pe şantier, după cum urmează:

- verificarea conformităţii cu specificaţiile din proiectul tehnic/detaliile de execuţie ;

- stabilirea soluţiilor de remediere a eventualelor neconformităţi în procesul de execuţie a lucrărilor ;

- modificarea soluţiilor tehnice prin „Dispoziţii de şantier”, impuse de evenimente neprevăzute din şantier sau de solicitări ale beneficiarului ;

- obţinerea acceptului proiectantului general şi al verificatorului de proiecte, în cazul modificării soluţiilor tehnice de execuţie iniţiale ;

- urmărirea aplicării pe şantier a soluţiilor adoptate prin „Dispoziţiile de şantier” ;

- menţinerea contactului permanent cu procesul de execuţie al lucrărilor, prin prezenţa efectivă pe şantier, la anumite intervale de timp considerate ca necesare pentru buna desfăşurare a acestora ;

şi va fi pe deplin responsabil pentru această parte a lucrărilor.

(4) Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului, la termenele precizate în anexele contractului, caietele de măsurători (ataşamentele) şi, după caz, în situaţiile convenite, desenele, calculele, verificările calculelor şi orice alte documente pe care executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de achizitor.

10.4. - (1) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în orice problemă, menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare.   În cazul în care executantul consideră că dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii, în scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale.

(2) În cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la alin. (1) determină dificultăţi în execuţie care generează costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului.

10.5. - (1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de achizitor, precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective.

(2) În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, executantul are obligaţia de a rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa, cu excepţia situaţiei în care eroarea respectivă este rezultatul datelor incorecte furnizate, în scris, de către proiectant. Pentru verificarea trasării de către proiectant, executantul are obligaţia de a proteja şi păstra cu grijă toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

10.6. - Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia :

i) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane;

ii) de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, îngrădire, alarmă şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;

iii) de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru;

iv) de a lua toate măsurile pentru a-şi asigura respectarea prevederilor actelor normative în vigoare, referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii.

10.7. - Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă, de la data primirii ordinului de începere a lucrării până la data semnării procesului-verbal de recepţie a lucrării.

10.8. - (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:

a) confortul riveranilor; sau

b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care deservesc proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane.

(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligaţia prevăzută la alin. (1), pentru care responsabilitatea revine executantului.

10.9. - (1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi; executantul va selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele, va limita şi repartiza încărcăturile, în aşa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, de pe şi pe şantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi podurilor respective.

(2) În cazul în care natura lucrărilor impune utilizarea de către executant a transportului pe apă, atunci prevederile de la alin. (1) vor fi interpretate în maniera în care prin "drum" se înţelege inclusiv ecluza, doc, dig sau orice altă structură aferentă căii navigabile şi prin "vehicul" se înţelege orice ambarcaţiune, iar prevederile respective se vor aplica în consecinţă.

(3) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică cu sau care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, executantul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

(4) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în contract, executantul este responsabil şi va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care se afla pe traseul şantierului.

10.10. - (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia:

i) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier;

ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalaţii, surplus de materiale;

iii) de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, numai acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie.

10.11. - Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale construcţiei, ivite într-un interval de minimum 2 ani de la recepţia lucrării şi, după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă, ca urmare a nerespectării proiectelor şi detaliilor de execuţie aferente execuţiei lucrării.

10.12. - Executantul se obligă de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror:

i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu execuţia lucrărilor sau încorporate în acestea; şi

ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

11. Obligaţiile achizitorului

11.1. - La începerea lucrărilor achizitorul are obligaţia de a obţine toate autorizaţiile şi avizele necesare execuţiei lucrărilor.

11.2. - (1) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, următoarele:

a) amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;

b) suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier;

c) căile de acces rutier şi racordurile de cale ferată;

d) racordurile pentru utilităţi (apă, gaz, energie, canalizare etc.), până la limita amplasamentului şantierului.

(2) Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către executant.

11.3. - Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului întreaga documentaţie necesară pentru execuţia lucrărilor contractate, fără plată, la termenele stabilite prin graficul de execuţie a lucrării.

11.4. - Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţie şi a limitelor terenului pus la dispoziţia executantului, precum şi pentru materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului.

11.5. - Achizitorul are obligaţia de a examina şi măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 5 zile de la notificarea executantului.

11.6. - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alte informaţii furnizate executantului, precum şi pentru dispoziţiile şi livrările sale.

10.2. - Achizitorul se obliga sa plãteascã preţul cãtre executant în perioada 24-31 a lunii după primirea  facturii,  pe baza situatiilor de lucrari .

12. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor

12.1. - În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu reuşeşte să realizeze lucrările în volumul şi valoarea programate prin graficul de eşalonare a execuţiei lucrării, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1% din valoarea lucrărilor neexecutate, pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.

12.2. - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti ca penalităţi o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1% pe zi de întârziere din plata neefectuată.

12.3. - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese.

12.4. - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată executantului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această renunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru executant. În acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract executată până la data denunţării unilaterale a contractului.

Clauze specifice

13. Garanţia de bună execuţie a contractului

13.1. - Executantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de 10%, din valoarea contractului fără TVA pentru perioada ce decurge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor până la recepţia finală şi, oricum, până la intrarea în efectivitate a contractului. Garanţia de bună execuţie se constituie în lei, prin scrisoare de garanţie bancară în favoarea autorităţii contractante (conform Formularului nr. 19 din Secţiunea III – Formulare şi modele) sau prin reţineri succesive lunare din situaţiile de plată.

13.2. - Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare şi să emită ordinul de începere a contractului numai după ce executantul a făcut dovada depunerii sumei echivalente cu 0,5 % din valoarea contractului în contul deschis de executant..

13.3. - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă executantul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru executantului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.

13.4. - Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie astfel:

- 70 % din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, dacă autoritatea contractantă  nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim ;

- 30 % din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate, pe baza procesului-verbal de recepţie finală.

13.5. - Restituirea garanţiei de bună execuţie se poate face şi pentru părţi ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic şi funcţional, cu respectarea prevederilor art. 13.4.

13.6. - Garanţia tehnică este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului.

14. Începerea şi execuţia lucrărilor

14.1. - (1) Executantul are obligaţia de a începe lucrările în timpul cel mai scurt posibil de la primirea ordinului în acest sens din partea achizitorului.

(Se precizeaza data limita de emitere a ordinului de incepere a executiei.)

(2) Executantul trebuie să notifice achizitorului şi Serviciului Controlul Calităţii în Construcţii din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative data începerii efective a lucrărilor.

14.2. - (1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului general de execuţie şi să fie terminate la data stabilită. Datele intermediare, prevăzute în graficele de execuţie, se consideră date contractuale.

(Se precizeaza datele intermediare, daca este cazul.)

(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, după semnarea contractului, graficul de execuţie de detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie. În cazul în care, după opinia achizitorului, pe parcurs, desfăşurarea lucrărilor nu concordă cu graficul general de execuţie a lucrărilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în contract. Graficul revizuit nu îl va scuti pe executant de niciuna dintre îndatoririle asumate prin contract.

(3) În cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu îşi îndeplineşte îndatoririle prevăzute la pct. 11.1 alin. (2), achizitorul este îndreptăţit să-i fixeze executantului un termen până la care activitatea să intre în normal şi să îl avertizeze că, în cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit îi va rezilia contractul.

14.3. - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a stabili conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la contract. Părţile contractante au obligaţia de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi profesional pentru acest scop, şi anume responsabilul tehnic cu execuţia din partea executantului şi dirigintele de şantier sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.

14.4. - (1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie; verificările şi testările materialelor folosite la execuţia lucrărilor, precum şi condiţiile de trecere a recepţiei provizorii şi a recepţiei finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la contract.

(2) Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin executantului.

(3) Probele neprevăzute şi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de executant dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

14.5. - (1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea achizitorului.

(2) Executantul are obligaţia de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate şi măsurate.

(3) Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare, la dispoziţia achizitorului, şi de a reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul.

(4) În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost executate conform documentaţiei de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea vor fi suportate de către achizitor, iar în caz contrar, de către executant.

15. Întârzierea şi sistarea lucrărilor

15.1. - În cazul în care:

i) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau

ii) condiţiile climaterice excepţional de nefavorabile; sau

iii) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului şi nu a survenit prin încălcarea contractului de către acesta

Îndreptăţesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor sau a oricărei părţi a acestora, atunci, prin consultare, părţile vor stabili:

(1) orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;

(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului.

15.2. - Fără a prejudicia dreptul executantului prevăzut în clauza 12.2, acesta are dreptul de a sista lucrările sau de a diminua ritmul execuţiei dacă achizitorul nu plăteşte în termen de 28 de zile de la expirarea termenului prevăzut la clauza 18.2; în acest caz, va notifica, în scris, acest fapt achizitorului.

16. Finalizarea lucrărilor

16.1. - Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi finalizat într-un termen stabilit prin graficul de execuţie, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se calculează de la data începerii lucrărilor.

16.2. - (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia de a notifica, în scris, achizitorului că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie.

(2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. În cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de recepţie.

16.3. - Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare. În funcţie de constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia.

16.4. - Recepţia se poate face şi pentru părţi ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic şi funcţional.

17. Perioada de garanţie acordată lucrărilor

17.1. - Perioada de garanţie de 24 luni calendaristice, decurge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi până la recepţia finală.

17.2. - (1) În perioada de garanţie, executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de achizitor, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor şi a altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale.

(2) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin. (1), pe cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită:

i) utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau

ii) unui viciu de concepţie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei părţi a lucrărilor; sau

iii) neglijenţei sau neîndeplinirii de către executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului.

(3) În cazul în care defecţiunile nu se datorează executantului, lucrările fiind executate de către acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat şi plătit ca lucrări suplimentare.

17.3. - În cazul în care executantul nu execută lucrările prevăzute la clauza 16.2 alin. (2), achizitorul este îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau reţinute din sumele cuvenite acestuia.

18. Modalităţi de plată

18.1. - Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant în termen de 15 zile de la emiterea facturii de către acesta.

18.2. - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 zile de la expirarea perioadei convenite, atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrărilor sau de a diminua ritmul execuţiei şi de a beneficia de reactualizarea sumei de plată la nivelul corespunzător zilei de efectuare a plăţii. Imediat ce achizitorul îşi onorează restanţa, executantul va relua executarea lucrărilor în cel mai scurt timp posibil.

18.3. - Achizitorul are dreptul de a acorda avans executantului, dacă acesta solicită, numai contra unei scrisori de returnare a avansului şi numai în limita valorică prevăzută de lege.

18.4. - (1) Plăţile parţiale trebuie să fie făcute, la cererea executantului (antreprenorului), la valoarea lucrărilor executate conform contractului şi în cel mai scurt timp posibil. Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare printr-o situaţie de lucrări provizorii, întocmită astfel încât să asigure o rapidă şi sigură verificare a lor. Din situaţiile de lucrări provizorii achizitorul va putea face scăzăminte pentru servicii făcute executantului şi convenite cu acesta. Alte scăzăminte nu se pot face decât în cazurile în care ele sunt prevăzute în contract sau ca urmare a unor prevederi legale.

(2) Situaţiile de plată provizorii se confirmă în termenul de 7 zile de la depunere.

(3) Plăţile parţiale se efectuează, de regulă, la intervale lunare, dar nu influenţează responsabilitatea şi garanţia de bună execuţie a executantului; ele nu se consideră, de către achizitor, ca recepţie a lucrărilor executate.

18.5. - Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de către achizitor. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar, în special, datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

18.6. - Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de recepţie finală nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanţie. Plata ultimelor sume datorate executantului pentru lucrările executate nu va fi condiţionată de eliberarea certificatului de recepţie finală.

19. Ajustarea preţului contractului

19.1. - Pentru lucrările executate, plăţile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.

19.2. - Preţul contractului de achiziţie este ferm, exprimat în lei şi nu se actualizează pe toată durata de derulare a acestuia.

20. Asigurări

20.1. - (1) Executantul are obligaţia de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apărea privind lucrările executate, utilajele, instalaţiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu şi reprezentanţii împuterniciţi să verifice, să testeze sau să recepţioneze lucrările, precum şi daunele sau prejudiciile aduse către terţe persoane fizice sau juridice.

(2) Asigurarea se va încheia cu o agenţie de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportată de către executant din capitolul "Cheltuieli indirecte".

(3) Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, ori de câte ori i se va cere, poliţa sau poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(4) Executantul are obligaţia de a se asigura că subantreprenorii au încheiat asigurări pentru toate persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor să prezinte achizitorului, la cerere, poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

20.2 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile prin lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina achizitorului, a agenţilor sau a angajaţilor acestuia.

21. Amendamente

21.1. - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

22. Subcontractanţi

22.1. - Executantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.

22.2. - (1) Executantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.

(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract.

22.3. - (1) Executantul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de executant de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contract.

(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor, dacă aceştia nu îşi îndeplinesc partea lor din contract.

22.4. - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica preţul contractului şi va fi notificată achizitorului.

23. Cesiunea

23.1. - Executantul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin contract, fără să obţină, în prealabil, acordul scris al achizitorului.

23.2. - Cesiunea nu va exonera executantul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţii asumate prin contract.

24. Forţa majoră

24.1. - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

24.2. - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada în care aceasta acţionează.

24.3. - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

24.4. - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

24.5. - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

25. Soluţionarea litigiilor

25.1. - Achizitorul şi executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

25.2. - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi executantul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze fie prin arbitraj la Camera de Comerţ şi Industrie a României, fie de către instanţele judecătoreşti din România.

26. Limba care guvernează contractul

26.1. - Limba care guvernează contractul este limba română.

27. Comunicări

27.1. - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.

27.2. - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

28. Legea aplicabilă contractului

28.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părţile au înţeles să încheie astăzi, ................, prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Achizitor,                                                                                                         Executant,      ......................                                                                                                    ......................

(semnatura autorizata)                                                                                     (semnatura autorizata)

LS                                                                                                                                 LS