- ROMANIA

Judeţul Mehedinţi

MUNICIPIUL DROBETA TURNU SEVERIN

Str.Mareşal Averescu, Nr.2, Drobeta Turnu Severin

C.U.I. 4426581,Cod Poştal 220131

Pagina de internet:www. primariadrobeta.ro

E-mail :achizitii@primaria-dts.ro

Tel. 0252/314379 ; Fax 0252/326252

_______________________________________________________________________

Nr._________din__________

APROBAT,

- PRIMAR,

- Av. Constantin Gherghe

VIZAT,

- DIRECTOR EXECUTIV,

- Ec. Calianu Elena

- DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE

A

CONTRACTULUI DE SERVICII

Studiul de fezabilitate pentru „Reabilitarea si reamenajarea centrului urban vechi si valorizare potential Dunare in Municipiului Drobeta Turnu-Severin”

71322000-1 Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice

71322500-6 Servicii de proiectare tehnică pentru infrastructura de transport

71241000-9 Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă, analize

- Secţiunea I 	– Fişa de date

- Secţiunea II	– Caietul de sarcini

- Secţiunea III– Formulare

- Secţiunea IV–Model de  contract de servicii

- SECTIUNEA I-FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI

- I. a. AUTORITATEA  CONTRACTANTĂ

| Denumire: PRIMARIA MUNICIPIULUI DROBETA TURNU SEVERIN |  |  |
| --- | --- | --- |
| Adresă:Str. Maresal Averescu nr. 2 |  |  |
| Localitate: DROBETA TURNU SEVERIN | Cod poştal: 220131 | Ţara: ROMANIA |
| Persoane de contact: Radu Manafu Laura Saman | Telefon:0252/314379 int 122 |  |
| E-mail:achizitii@primariadrobeta.ro | Fax:0252/326252;0252316317 |  |
| Adresa/ele de internet (dacă este cazul) Adresa autoritătii contractante:www.primariadrobeta.ro |  |  |

- I.b  Principala activitate sau activităţi ale autorităţii contractante

| □ ministere ori alte autorităţi publice centrale inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local □ agenţii naţionale ■ autorităţi locale □ alte institutii guvernate de legea publică □ instituţie europeană/organizaţie internaţională □ altele (specificaţi) | ■ servicii publice centrale □ apărare □ ordine publică/siguranţă naţională □ mediu □ economico-financiare □ sănătate □ construcţii şi amenajarea teritoriului □ protecţie socială □ cultură, religie şi activ. recreative □ educaţie □ activităţi relevante □ energie □ apă □ poştă □ transport □ altele (specificaţi)________________ |
| --- | --- |

Autoritatea contractantă achiziţionează  în  numele altei autorităţi contractante   						  DA □         NU■

| Alte informaţii şi/sau clarificări pot fi obţinute: |  |
| --- | --- |
|  | ■ la adresa mai sus menţionată sediul Primariei,camera 55, luni-joi orele 8-16; vineri orele 8-14. |
| Date limită de primire a solicitărilor de clarificări : Data:03.06.2011 Ora limită : 14 Adresa : Str. Maresal Averescu nr. 2; sediul primariei municipiului Drobeta Turnu Severin; Fax:0252/326252;0252/316317 Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări: 08.06.2011 I.c) CAI DE ATAC |  |
| Orice persoanã care se considerã vãtãmatã într-un drept ori într-un interes legitim printr-un act al autoritãţii contractante, prin încãlcarea dispoziţiilor legale în materia achiziţiilor publice, poate solicita, prin contestaţie, anularea actului, obligarea autoritãţii contractante de a emite un act, recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim pe cale administrativ-jurisdicţionalã, în condiţiile prevăzute de O.U.G. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Instanţa competentã sã soluţioneze plângerea formulatã împotriva deciziei pronunţate de Consiliu este Curtea de apel Craiova, secţia de contencios-administrativ şi fiscal |  |
| Denumire: CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR |  |
| Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3 |  |
| Localitate Bucureşti,: Cod poştal: 030084 Ţara: România, |  |
| E-mail: office@cnsc.ro Telefon: (+4) 021 310.46.41 |  |
| Adresă internet: http://www.cnsc.ro Fax: (+4) 021 310.46.42 |  |
| Denumirea instantei competente: CURTEA DE APEL CRAIOVA |  |
| Adresa: Str.. Nicolae Titulescu nr.4 |  |
| Localitate: CRAIOVA;JUD.DOLJ Cod postal: 200134 Tara:ROMANIA |  |
| E-mail: - Telefon: 0251 – 418568; Fax: 0251 – 415600. |  |

I.d.Sursa de finanţare :

| Se specifică sursele de finanţare ale contractului ce urmează a fi atribuit : Buget local | După caz, proiect / program finanţat din fonduri comunitare DA □ NU ■ |
| --- | --- |

- II:  OBIECTUL CONTRACTULUI

| II.1.1) Denumire contract: Studiul de fezabilitate pentru „Reabilitarea si reamenajarea centrului urban vechi si valorizare potential Dunare in Municipiului Drobeta Turnu-Severin” |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| II. 1.2) Denumire contract şi locul de prestare Contract de servicii pentru Studiul de fezabilitate pentru „Reabilitarea si reamenajarea centrului urban vechi si valorizare potential Dunare in Municipiului Drobeta Turnu-Severin” |  |  |  |
| (a) Lucrări □ | (b) Produse □ |  | (c) Servicii ■ |
| Execuţie □ Proiectare şi execuţie □ Realizare prin orice mijloace corespunzătoare cerinţelor specificate de autoritate contractantă □ | Cumpărare □ Leasing □ Închiriere □ Cumpărare în rate □ |  | Categoria serviciului 2A ■ 2B □ Categoria 12 |
| Principala locaţie a lucrării Cod CPV □□□□□□□□ | Cod CPV - □□□□□□□□ |  | Principalul loc de prestare: Municipiul Drobeta Turnu Severin Cod CPV 71322000-1 Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice 71322500-6 Servicii de proiectare tehnică pentru infrastructura de transport 71241000-9 Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă, analize |
| II. 1. 3) Procedura se finalizează prin : Contract de achiziţie publică: ■ Încheierea unui acord cadru: □ |  |  |  |
| II. 1.4. Durata contractului de achiziţie publică ani □□ 3 luni zile (de la atribuirea contractului) |  |  |  |
| II.1.5.Informaţii privind acordul cadru (dacă este cazul)Nu e cazul■ |  |  |  |
| Acordul cadru cu mai mulţi operatori □ Nr. □□□ sau, dacă este cazul nr. □□□ maxim al participanţilor al acordului cadru vizat |  | Acordul cadru cu un singur operator □ |  |
| Durata acordului cadru: Durata în ani □□ sau luni □□□ |  |  |  |
| Posibilitatea de a relua competiţia cu semnatari acordului cadru DA □ NU ■ |  |  |  |
| II.1.6) Divizare pe loturi da □ nu ■ Ofertele se depun pe: Un singur lot □ Unul sau mai multe □ Toate loturile □ Alte informatii referitoare la loturi: |  |  |  |
| II.1.7) Ofertele alternative sunt acceptate DA □ NU ■ |  |  |  |

- II.2) CANTITATEA SAU SCOPUL CONTRACTULUI

II.2.1) Total prestaţii servicii Studiul de fezabilitate pentru „Reabilitarea si reamenajarea centrului urban vechi si valorizare potential Dunare in Municipiului Drobeta Turnu-Severin” Serviciu de elaborare studiu de fezabilitate se va face conform specificatiilor din caietul de sarcini. Valoarea estimata a contractului de servicii este de 630.000 lei fara TVA

II.2.2) Opţiuni (dacă există) nu ■ da □ Dacă există, descrierea acestor opţiuni: -nu este cazul

- III. Condiţii specifice contractului

| III.1 Alte condiţii particulare referitoare la contract (dupa caz) III.1.1. Contract rezervat (dacă DA scurtă descriere ) III.1.2. Altele (dacă DA, descrieţi) | DA □ NU ■ DA □ NU ■ |
| --- | --- |

- IV: PROCEDURA

| IV.1) Procedura selectată |  |
| --- | --- |
| Licitaţie deschisă ■ Licitaţie restrânsă □ Licitaţie restrânsă accelerată □ Dialog competitiv □ | Negociere cu anunţ de participare □ Negociere fără anunţ de participare □ Cerere de oferta □ Concurs de soluţii □ |

IV.2)  Etapa finală de licitaţie electronică       DA  □        NU  ■

IV3.) Legislaţia aplicată – - OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare; - HG 925 /2006;după caz, alte acte normative (– vezi www.anrmap.ro)-legislatie nationala si europeana; - Legea 273/2006 privind finantele publice locale - Legea administratiei publice locale nr.215/2001,cu modificarile si completarile ulterioare; - Legea nr.346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, publicată în Monitorul Oficial nr.681 / 29 iulie 2004, cu modificările şi completările ulterioare. - H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţie ; - Hotarare nr. 1072 din 11/09/2003 privind avizarea de catre Inspectoratul de Stat in Constructii a documentatiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investitii finantate din fonduri publice; - Hotarare nr. 723 din 04/07/2007 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 1.072/2003 privind avizarea de catre Inspectoratul de Stat in Constructii a documentatiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investitii finantate din fonduri publice. - Ordin nr. 726 din 15/08/2007 privind aprobarea Metodologiei de emitere a avizului tehnic de catre Inspectoratul de Stat in Constructii - I.S.C. pentru documentatiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice. - Legea nr. 500 din 11/07/2002 privind finantele publice - Hotarare nr. 1865 din 21/12/2006 pentru modificarea limitelor valorice privind competentele de aprobare a documentatiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investitii noi. - Ordin nr. 863 din 2 iulie 2008 pentru aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii“. - Hotarare nr. 264 din 13 martie 2003 privind stabilirea actiunilor si categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor si limitelor pentru efectuarea de plati in avans din fonduri publice. - Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei cu modificarile si completarile ulteriore. - Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii. - Standarde, norme si normative tehnice in vigoare Legislatia in vigoare referitoare la conditiile de munca, protectia muncii si PSI.

V. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECTIE

| V.1) Situaţia personală a ofertantului |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Declaraţii privind eligibilitatea |  |  | Cerinţă obligatorie: Prezentarea Declaraţiei privind eligibilitatea - in original. - Completarea si semnarea de catre reprezentantul legal a Formularului nr. 2 din sectiunea III Operatorii economici care se incadreaza în situaţiile prevăzute la art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 vor fi excluşi din procedură. |  |  |  |
| Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 181din O.G. 34/2006 Solicitat ■ Nesolicitat □ |  |  | Cerinţă minima obligatorie : Prezentarea „ Declaraţiei privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare » - in original. –completarea si semnarea de catre reprezentantul legal a Formularului 3 din sectiunea III Operatorii economici care se află în oricare din situaţiile prevăzute la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 vor fi excluşi din procedură. Documente solicitate: - Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza caruia societatea are sediul social(A.N.A.F.),din care sa reiese ca societatea ofertanta nu are obligatii de plata la Bugetul de Stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor sociale de sănătate, bugetul asigurărilor sociale pentru şomaj) ,in original sau copie conform cu originalul,valabil la data deschiderii ofertelor. - Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local, eliberat de Compartimentul Impozite si Taxe Locale al unitatii administrativ teritoriale de pe raza caruia societatea are sediul social,care sa ateste ca societatea ofertanta nu se inregistreaza cu debite la bugetul local-in original sau copie conform cu originalul,valabil la data deschiderii ofertelor. Pentru persoane juridice straine: - Operatorul economic va prezenta documente edificatoare (certificate,caziere judiciare,alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor,taxelor si contributiilor catre buget.Documentele vor fi prezentate in traducere legalizata la notariat. În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus, sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute de art.180 şi 181 din O.U.G. nr. 34/2006, ofertantul va prezenta: -Declaraţia pe propria răspundere sau o declaraţie autentificată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens. In situatia in care din documentele solicitate reiese ca ofertantul se afla intr-una din situatiile prevazute de art. 180 si 181 din OUG 34/2006, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului de servicii. |  |  |  |
| Declaratie privind neincadrarea in situatia prevazuta la art. 69¹ |  |  | Cerinţă minima obligatorie : Prezentarea „Declaraţie privind neincadrarea in situatia prevazuta la art. 69¹ din OUG 34/2006” - in original. –completarea si semnarea de catre reprezentantul legal a Formularului nr. 4 din sectiunea III Ofertantul/Ofertantul asociat/Subcontractantul care are drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere sau de supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv sau care se află în relaţii comerciale, astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 69 lit. a) din OUG 34/2006, cu persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante este exclus din procedura de atribuire. Persoanele cu functii de decizie in cadrul Municipiului Drobeta Turnu Severin care participa la atribuirea contractului de achizitie sunt: - Primar Constantin Gherghe; - Viceprimar Nicolaie Paponiu - Viceprimar Sevastian Mircea Grosu - Secretar Iota Rogobete - Director executiv Elena Calianu - Sef Serviciu administratie publica locala Ana Neamtu - Sef Serviciu Investitii Radu Manafu - Sef Serviciu Dezvoltare Locala si Managementul Proiectelor -Mihaela Cati Vatuiu |  |  |  |
| 3. Calitatea de participant la procedură Solicitat ■ Nesolicitat □ |  |  | Ofertantul nu are dreptul, în cadrul acestei proceduri, sub sancţiunea respingerii ofertei ca inacceptabilă: a) să participe la două sau mai multe asocieri de operatori economici ; b) să depună ofertă individuală şi o altă ofertă comună ; c) să depună ofertă individuală şi să fie nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte ; d) Întreprinderile afiliate au dreptul de a participa în cadrul aceleiaşi proceduri de atribuire, dar numai în cazul în care participarea acestora nu este de natură să distorsioneze concurenţa. Prin întreprindere afiliată se înţelege orice subiect de drept : 1. asupra căruia un alt subiect de drept poate exercita, direct sau indirect, o influenţă dominantă ; sau 2. care poate exercita o influenţă dominantă asupra altui subiect de drept ; sau 3. care, ca urmare a asocierii cu un subiect de drept, se află sub influenţa dominantă a unui alt subiect de drept. Cerinţă minima obligatorie : - Prezentarea « Declaraţiei privind calitatea de participant la procedură » - in original.; –completarea si semnarea de catre reprezentantul legal a Formularului 5 din sectiunea III În cazul în care oferta este depusă de o asociere, fiecare asociat va prezenta Declaraţia menţionată mai sus. Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita în mod direct informaţii de la autorităţile competente care emit documente relevante în scopul verificării datelor din declaraţiile furnizate de ofertanţi. |  |  |  |
| V.2) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare) |  |  |  |  |  |  |
| Persoane juridice/fizice române Solicitat ■ Nesolicitat □ |  |  |  |  | Cerinţe minime obligatorii: - Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului, in original sau xerocopie certificata pentru conformitate cu originalul, semnata si ştampilata de catre persoana autorizata din care sa rezulte adresa actuala,obiectul de activitate al societatii care trebuie sa corespunda obiectului procedurii (cod CAEN – 7100) şi faptul că nu sunt înscrise menţiuni cu privire la aplicarea Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenţei sau că ofertantul este în incapacítate de plată. - Certificat de Inregistrare(C.U.I) eliberat de Oficiul Registrului Comertului- xerocopie certificata pentru conformitate cu originalul, semnata si ştampilata de catre persoana autorizata |  |
| Persoane juridice /fizice străine Solicitat ■ Nesolicitat □ |  |  |  |  | Cerinţe minime obligatorii: Documente care dovedesc o formă de înregistrare / atestare ori apartenenţa din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile din ţara în care ofertantul este stabilit. În cazul ofertanţilor (persoane fizice sau juridice) de altă naţionalitate decât cea română, documentele menţionate vor fi transmise în limba de origine, însoţite de o traducere legalizată a acestora în limba română. În cazul în care oferta este depusă de o asociere, fiecare asociat va prezenta documentele menţionate mai sus. |  |
| V. 3.) Situaţia economico-financiară |  |  |  |  |  |  |
| Informaţii privind situaţia economico-financiară Solicitat ■ Nesolicitat □ |  |  |  |  | Documente solicitate: - Fisa de informatii generale (Formularul 6 din sectiunea III); prezentata in original si semnata de catre reprezentantul legal; - Se vor prezenta pentru ultimii trei ani, respectiv 2008, 2009, 2010 bilantul contabil insotit de contul de profit si pierderi, vizat si inregistrat la organele competente; - Identificarea financiara- Daca ofertantul are conturi la mai multe banci va prezenta documentul de identificare financiara pentru fiecare banca in parte; - Ofertantul va trebui să dovedească că a înregistrat profit conform bilanţului contabil; - Cifra medie de afaceri pe ultimii trei ani, respectiv 2008, 2009, 2010 trebuie sa fie de minim 1.200.000 lei. - In cazul depunerii unei oferte comune de catre un grup de operatori situatia economica si financiara se demonstraza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. - Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate ale documentelor solicitate mai sus, in limba romana. - Demonstrarea cifrei de afaceri pe ultimii trei ani, pentru ofertantii nerezidenti, se poate face prin prezentarea de alte documente relevante emise de organe competente din tara de rezidenta. Capacitatea economică şi financiară a ofertantului poate fi susţinută, numai in conditiile art.186 din OUG 34/2006, modificata si completata, coroborat cu art. 11^1 din H.G. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica, modificata si completata pentru îndeplinirea acestui contract, şi de o altă persoană, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între ofertant şi persoana respectivă. În cazul în care ofertantul îşi demonstrează situaţia economică şi financiară invocând şi susţinerea acordată, în conformitate cu cele precedente, de către o altă persoană, atunci acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirmă faptul că va pune la dispoziţie ofertantului resursele financiare invocate. Persoana ce asigură susţinerea financiară nu trebuie să se afle în situaţia care determină excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180. Toate certificatele/documentele respective trebuie să fie prezentate în copie certificată pentru conformitate cu originalul şi trebuie să fie valabile la data deschiderii ofertelor. În cazul ofertanţilor (persoane fizice sau juridice) de altă naţionalitate decât cea română, documentele menţionate vor fi transmise în limba de origine, însoţite de o traducere legalizată a acestora în limba română. |  |
| V.4.) Capacitatea tehnică şi/sau profesională |  |  |  |  |  |  |
| Informaţii privind capacitatea tehnică şi/sau profesională Solicitat ■ Nesolicitat □ |  | Cerinţe minime obligatorii: 1) Experienţa similară: a.Ofertantul va prezenta declaraţia şi o listă a principalelor servicii prestate în ultimii 3 ani, conţinând valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent dacă aceştia din urma sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi - in original prin completarea si semnarea de catre reprezentantul legal a Formularului nr.7 din sectiunea III b. Minimum un contract cu obiect prestarea de servicii de elaborare studii de fezabilitate, proiecte tehnice,etc. , cu valoare egală sau mai mare de 600.000 lei, fara T.V.A. Se va prezenta copia contractului/contractelor insotita de: - Procesul verbal de predare-primire al acestuia, semnat si stampilat de beneficiar; - Recomandarea din partea beneficiarului aferenta contractului (Formularului nr. 8)- se va prezenta în original sau xerocopie certificata pentru conformitate cu originalul, semnata si ştampilata de catre persoana autorizata; - Fişa experientei similare conform – Formularului nr. 9 - Pentru contractele încheiate cu autorităţi contractante(definite conform OUG nr.34/2006), se va prezenta documentul constatator specificat la art. 97^1 din HG 925/2006 cu modificările şi completările ulterioare –copie. - În cazul în care beneficiarul este un client privat şi din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obţinerii unei certificări/confirmări/recomandări din partea acestuia, demonstrarea prestării serviciilor se realizează printr-o declaraţie pe propria răspundere a operatorului economic. 2) Resurse umane. Resurse umane - Ofertantul va completa formularul nr. 10 cu informaţii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune, sau al cărui angajament de participare a fost obţinut de către ofertant, pregătirea profesională/calificarea persoanelor responsabile pentru derularea contractului. Ofertantul va prezenta o listă nominală cu persoanele responsabile de proiect pentru fiecare specialitate în parte. Se vor anexa listei documente din care să rezulte că persoanele nominalizate au experienţa necesară îndeplinirii contractului. Ofertantul are obligaţia să asigure personalul minim de specialitate care este considerat strict necesar pentru îndeplinirea contractului , astfel: - un arhitect cu drept de semnătură- experienţă cel puţin o lucrare de proiectare pentru o investiţie de 2.000.000 euro sau echivalent în lei – se va prezenta dovada înscrierii în Ordinul Arhitecților din România; - şef de proiect - un arhitect urbanist - un inginer construcții - un inginer instalatii - un expert auditor principal de mediu - un economist Pentru întreg personalul menţionat mai sus se vor prezenta următoarele documente: - documente justificative din care să rezulte raportul juridic dintre ofertant şi personalul nominalizat, in copie conform cu originalul, semnata si stampilata de catre persoana autorizata - CV-urile - Acte doveditoare ale competenţelor în domeniu: autorizaţii, certificate de atestare, legitimaţii (care confirmă domeniul sau subdomeniul respectiv, specialitatea în care au fost atestaţi, precum şi termenul de valabilitate a acesteia pe toată durata de derulare a contractului), in copie conform cu originalul, semnata si stampilata de catre persoana autorizata. 3.Declaraţie privind echipamentele, utilajele, instalaţiile necesare realizării investiţiei Completarea si prezentarea formularului nr. 11 - Declaratie privind utilajele si echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului ( licenţe pentru programe informatice folosite în scopul proiectării, aparatură de specialitate necesară în scopul elaborării proiectului etc.); |  |  |  |  |
| Informaţii privind subcontractanţii Solicitat ■ Nesolicitat □ |  | Cerinţă minimă obligatorie: - Dacă este cazul subcontractarii, lista cuprinzând subcontractorii declaraţi (Formularul 12 din sectiunea III) , în original, însoţită şi de acordurilor de subcontractare-(Formularul 13 din sectiunea III). Pentru fiecare subcontractant declarat se vor prezenta documente cu privire la resursele materiale si umane care vor fi implicate în contractul ce urmeaza a fi indeplinit. Daca ofertantul nu are subcontractanti va completa si va semna formularul 12, cu mentiunea ” NU ESTE CAZUL” |  |  |  |  |
| V. 5) Informatii privind asocierea Solicitat ■ Nesolicitat □ |  | Cerinţă minimă obligatorie: Prezentare: - Formular 14 - „Acord de asociere” - Formular 15- „Împuternicire lider asociaţie” Se solicită prezentarea acordului de asociere, în original, din care să rezulte cine este liderul asociaţiei (consorţiului) şi partea din contract pe care o va îndeplini fiecare asociat (valoric şi procent din valoarea contractului), inclusiv modul de utilizare a resurselor tehnice şi umane, precum şi împuternicirea liderului asociaţiei de a semna oferta în numele asociaţiei. În cazul în care acordurile de asociere sunt încheiate în altă limbă decât limba română, se va prezenta copie după acorduri şi traducere legalizată în limba română după acestea. În cazul asocierii documentele solicitate a fi prezentate prin fişa de date a achiziţiei, vor fi prezentate de fiecare operator economic din cadrul asociaţiei. În cazul asocierii mai multor operatori economici, cerinţele privind capacitatea economico-financiară şi tehnică pot fi îndeplinite prin cumul. |  |  |  |  |
| Mai mulţi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune o oferta comună, fără a fi obligaţi să îşi legalizeze din punct de vedere formal asocierea. Autoritatea contractantă va solicita ca asocierea să fie legalizată numai în cazul în care oferta comună este declarată câştigătoare, condiţie necesară pentru buna îndeplinire a contractului. Ofertele depuse de operatori economici care sunt parteneri într-o asociere trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe: a) Oferta trebuie să cuprindă toate informaţiile solicitate pentru fiecare partener din cadrul asocierii precum şi categoriile de servicii/lucrări executate de aceştia; b) Oferta trebuie să fie semnată într-un mod care obligă legal toţi partenerii; c) Unul din membrii asocierii trebuie numit ca partener conducator (Lider de asociaţie) - responsabil de contract şi această numire trebuie să fie confirmată printr-o împuternicire scrisă semnată de fiecare partener în parte; d) Oferta trebuie să includă un acord de asociere prin care să se stipuleze că toţi partenerii sunt responsabili în mod legal, uniţi şi individual, pentru realizarea contractului, că partenerul conducător va fi autorizat să primească şi să transmită instrucţiuni în numele fiecăruia şi tuturor partenerilor şi că realizarea contractului, inclusiv plăţile, vor fi în responsabilitatea partenerului conducator (Liderului); e) Toţi partenerii din cadrul asocierii trebuie să rămână în această forma asociativă pe toată durata de realizare a contractului; f) Structura sau constituirea asocierii nu va fi modificată, pe durata executării contractului, decât cu aprobarea prealabilă a Autorităţii Contractante şi numai în situaţii excepţionale. Noua asociere trebuie să îndeplinească cel puţin aceleaşi criterii de eligibilitate şi de conformitate ca cea iniţială. |  |  |  |  |  |  |
|  | V.6) Informaţii cu privire la impozitare, protecţia mediului, condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii |  |  |  |  |  |
|  | Impozitare |  |  | Autoritatea contractantă are dreptul de a preciza în documentaţia de atribuire instituţiile competente de la care operatorii economici pot obţine informaţii privind reglementările referitoare la impozitare, precum şi cele referitoare la protecţia mediului. |  |  |
|  |  |  |  | Relaţii privind cadrul legislativ fiscal se pot obţine de pe pagina de Internet a Ministerului Economiei şi Finanţelor, domeniul finanţe: http://www.mfinante.ro. |  |  |
|  | Protecţia mediului |  |  | Pe parcursul îndeplinirii contractului se va respecta legislaţia în vigoare în domeniul protecţiei mediului, informaţii relevante putând fi obţinute de la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, str. Lacul Morii nr. 151, sector 6, Bucureşti, telefon +40-21-4934253, +40-21-4934239, fax +40-21-4934237, e-mail office@anpm.ro, site web: http://www.anpm.ro, precum şi de la Agenţia de Protecţia Mediului Mehedinţi, str. Băile Romane 3 Drobeta Turnu Severin Mehedinţi, tel +40 (252) 32.03.96, +40 (252) 32.64.38, precum şi de la Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile, Bd. Libertatii nr. 12, Sect. 5, Bucureşti, România, telefon (centrala): +40213160215, Relaţii cu publicul: +040-213163874, e-mail: relatii.cupublicul@mmediu.ro, site web: http://www.mmediu.ro. |  |  |
|  |  |  |  | Ofertanţii trebuie să indice în cadrul propunerii tehnice faptul că la elaborarea acesteia au ţinut cont de obligaţiile legale referitoare la protecţia mediului |  |  |
|  | Protecţia muncii |  |  | Autoritatea contractantă are obligaţia să precizeze în documentaţia de atribuire regulile obligatorii referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii, care sunt în vigoare la nivel naţional şi care trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii contractului de lucrări ori de servicii, sau să indice instituţiile competente de la care operatorii economici pot obţine informaţii detaliate privind reglementările respective. În acest caz, autoritatea contractanta are totodată şi obligaţia de a solicita operatorilor economici să indice în cadrul ofertei faptul că la elaborarea acesteia au ţinut cont de obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii. |  |  |
|  |  |  |  | Pe parcursul îndeplinirii contractului se vor respecta prevederile Legii nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare, HG nr. 1091/2006 cerinţe minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă, Ordinul 508/933/2002 privind aprobarea Normelor Generale de Protecţia Muncii, Legii nr. 307/ 2006 privind apărarea împotriva incendiilor, precum şi celelalte acte normative conexe sau subsecvente. |  |  |
|  |  |  |  | Relaţii suplimentare privind legislaţia în domeniul protecţiei şi securităţii muncii se pot obţine de la organismele abilitate: Inspecţia Muncii, Str. Matei Voievod nr.14, Sector 2, Bucureşti, tel. +40-213027030, site web: http://www.inspectmun.ro, precum şi de la Inspectoratul Teritorial de Muncă Mehedinţi, Bd. Carol I, nr. 3, Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, tel.: 0252 314907 tel./fax: 0252 313772, 0252 324100 |  |  |
|  |  |  |  | Cerinta minima obligatorie: Ofertanţii trebuie să indice în cadrul propunerii tehnice faptul că la elaborarea acesteia au ţinut cont de obligaţiile legale referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii, protectia mediului si PSI conform: Legii privind securitatea si sanatatea in munca nr.319/2006, HG nr.1091/2006 cerinte minime de securitate si sanatate pentru locul de munca, O.G. nr.195/2005 privind protectia mediului modificata si completata şi a Legii nr. 307/ 2006 privind apărarea împotriva incendiilor. |  |  |
|  | Solicitat ■ Nesolicitat □ |  |  | Formular DPM – „Declaraţie privind respectarea obligaţiilor referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţia muncii” Formularul nr. 16 din Sectiunea III |  |  |
|  | V. 7) Legalitate şi autenticitate a documentelor prezentate Solicitat ■ Nesolicitat □ |  |  | Cerinta obligatorie: Se va prezenta CERTIFICAT de participare la licitaţie cu ofertă independentă. Se va completa Formularul nr. 17 din Sectiunea III |  |  |

Note: 1. Pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare prevăzute la art. 176 din O.U.G. nr.34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, ofertantul are dreptul de a prezenta iniţial doar o declaraţie pe propria răspundere, semnată de reprezentantul său legal, prin care confirmă că îndeplineşte cerinţele de calificare astfel cum au fost solicitate în documentaţia de atribuire. Declaraţia va fi însoţită de o anexă în care ofertantul trebuie să menţioneze succint, dar precis, modul concret de îndeplinire a respectivelor cerinţe, inclusiv, dacă au fost solicitate, diverse valori, cantităţi sau altele asemenea. În cazul în care uzează de dreptul prevăzut mai sus, ofertantul are obligaţia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probează/confirmă îndeplinirea cerinţelor de calificare, atunci când primeşte din partea autorităţii contractante o solicitare în acest sens, în termenul prevăzut în respectiva solicitare. Acest termen nu poate fi mai mic de 3 zile lucrătoare. 2. În cazul în care se constată că ofertantul care nu a depus o declaratie in conditiile prevazute de art. 176, a omis a prezenta unul sau mai multe dintre documentele solicitate mai sus, prin care se confirmă îndeplinirea cerinţelor minime de calificare, aceasta reflectând lipsa intenţiei de a se implica cu seriozitate în competiţie, comisia de evaluare nu mai poate cere completarea acestora, oferta în cauză fiind considerată inacceptabilă. 3. În cazul în care, în conformitate cu prevederile art. 186 şi art. 190 din OUG nr. 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, ofertantul îşi demonstrează situaţia economică şi financiară, precum şi capacitatea tehnică şi/sau profesională prin prezentarea unui angajament de susţinere din partea unui terţ, autoritatea contractantă are obligaţia de a lua în considerare această susţinere pentru verificarea îndeplinirii cerinţelor minime impuse în cadrul documentaţiei de atribuire. Pentru a fi luată în considerare susţinerea acordată, angajamentul ferm prevăzut la art. 186 alin.(2) şi la art. 190 alin.(2) din ordonanţa de urgenţă trebuie să reprezinte un instrument juridic care să asigure dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea anumitor obligaţii de către persoana susţinătoare. În cazul în care susţinerea terţului se referă la asigurarea unor resurse care pot fi puse efectiv la dispoziţia ofertantului -fonduri financiare, utilaje, echipamente, personal-, angajamentul ferm prezentat de ofertant trebuie să prevadă care sunt resursele respective şi să evidenţieze faptul că disponibilizarea acestora se va realiza necondiţionat, în funcţie de necesităţile care apar pe parcursul îndeplinirii contractului în cauză. În cazul în care susţinerea terţului vizează îndeplinirea unor cerinţe minime de calificare cum ar fi experienta similară reflectată prin prezentarea unor liste de produse/servicii/lucrări furnizate/prestate/executate într-o perioadă anterioară sau îndeplinirea unui nivel minim al cifrei de afaceri în domeniul de activitate aferent obiectului contractului de achiziţie publică, angajamentul ferm prezentat de ofertant trebuie să garanteze autorităţii contractante faptul că, în cazul în care contractantul întâmpină dificultăţi pe parcursul derulării contractului, persoana susţinătoare se obligă să asigure îndeplinirea completă şi reglementară a obligaţiilor contractuale prin implicarea să directă. În situaţiile de mai sus, susţinătorul răspunde pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament, aceasta din urmă având posibilitatea de acţiune directă împotriva susţinătorului. Angajamentul ferm prezentat de ofertantul câştigător face parte integrantă din contractul de achiziţie publică.

VI. PREZENTAREA OFERTEI

| VI.1) Limba de redactare a ofertei | limba română |
| --- | --- |
| VI.2) Perioada de valabilitate a ofertei | 90 zile Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a solicita ofertanţilor, în circumstanţe excepţionale, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade. |
| VI.3) Garanţie de participare Solicitat ■ Nesolicitat □ | Cerinta obligatorie: - Cuantumul garanţiei de participare este de 9.500 lei ; 2. Perioada de valabilitate a garanţiei pentru participare va fi egala cu perioada de valabilitate a ofertei ; 3.Modul/Forma de constituire a garantiei de participare : - Prin virament bancar în contul Primariei municipiului Drobeta Turnu Severin, deschis la Trezoreria Drobeta Turnu Severin RO74TREZ4615006XXX000117,C.U.I. 4426581, sau - Printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, în original, în cuantumul şi pentru perioada prevãzutã în documentaţia de atribuire, respectiv 90 de zile de la termenul limită de primire a ofertelor. Instrumentul de garantare trebuie să prevadă dacă plata garanţiei se va executa condiţionat sau necondiţionat conform prevederilor art.86 aliniat (3) din HG 834/2009. Garanţia trebuie să fie irevocabilă. ( Formularul nr. 18 din Secţiunea III), Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a respinge Scrisoarea de Garanţie Bancară în urma verificărilor efectuate de autorităţile bancare româneşti. Valabilitatea scrisorii de garanţie pentru participare va fi de minimum 90 de zile de la data limită de depunere a ofertelor. În cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garanţiei pentru participare va fi prelungită în mod corespunzător ; Dovada garanţiei de participare prezentata in original, la procedura de achizitie şi orice împuternicire a unui reprezentant al ofertantului de a participa la şedinţa de deschidere nu vor fi incluse în plicul/colet ce conţine ofertele, ci în afara plicului/coletului, fiind prezentate separat, simultan cu aceasta. În cazul în care ofertantul este IMM, acesta va depune toate documentele care atestă calitatea de IMM, prevăzute de Legea nr.346/2004 cu toate modificările şi completările ulterioare. Dovezile privind calitatea de IMM sunt necesare în vederea reducerii cu 50% a valorilor precizate în prezentul document referitoare la garanţie de participare şi garanţie de bună execuţie. Neprezentarea declaraţiei pe propria răspundere în conformitate cu Anexa 1 la Legea 346/2004, atrage după sine imposibilitatea beneficierii de prevederile menţionate mai sus. Atenţie! În cazul în care ofertantul este o asociere, încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii se va analiza cu privire la asociere în ansamblu. Astfel, toţi asociaţii trebuie sa se încadreze, în mod individual, în categoria IMM. Reducerea cu 50% a cerinţei privind cuantumul garanţiei de participare nu se va aplica dacă unul dintre asociati nu se incadreaza in categoria IMM. Ofertele care nu sunt însoţite de dovada constituirii garanţiei pentru participare vor fi respinse ca inacceptabile. Dovada constituirii garantiei de participare trebuie să fie prezentată cel mai tarziu la data si ora stabilită pentru deschiderea ofertelor. Autoritatea Contractantă are dreptul de a reţine garanţia pentru participare, ofertantul pierzând suma constituită, atunci când acesta din urmă se află în oricare din următoarele situaţii: (a) îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia; (b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, nu constituie garanţia de buna execuţie în perioada de valabilitate a ofertei, dar nu mai târziu de 10 zile de la semnarea contractului de către ambele părţi; (c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, refuză să semneze contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a ofertei ;d) ofertantul se afla in situatia descrisa la art 2781 din OUG 34/2006, aprobata cu modificarile si completarile ulterioare si autoritatea contractanta solicita retinerea sumei stabilite conform art 2781,lit c din OUG 34/2006 aprobata cu modificarile si completarile ulterioare. Garanţia pentru participare constituită de ofertantul a cărui ofertă a fost declarată câştigătoare se returnează acestuia de către autoritatea contractantă în cel mult 3 zile lucrătoare de la data constituirii garanţiei de buna execuţie. Garanţia pentru participare constituită de ofertanţii necâştigători se returnează acestora de către autoritatea contractantă imediat după semnarea contractului de achizitie publica cu ofertantul/ofertantii ale cariu/caror oferte au fost desemnate castigatoare, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la data expirării perioadei de valabilitate a ofertei. În cazul în care autoritatea contractantă se află, conform prevederilor art. 209 din Ordonanţa de Urgenţă 34/2006, în situaţia de a anula procedura de atribuire, garanţia de participare se restituie după data expirării termenului de depunere a unei contestaţii cu privire la această decizie, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la această dată. După primirea comunicării prevăzute la art. 206 Ordonanţa de Urgenţă 34/2006, ofertanţii ale căror oferte au fost declarate necâştigătoare au dreptul de a obţine eliberarea garanţiei de participare înainte de expirarea perioadei prevăzute la pct. 2 sau, după caz, 3, dacă transmit autorităţii contractante o solicitare în acest sens. |
| VI.4) Vizita pe teren | - Ofertantilor li se recomandă sa viziteze amplasamentul ce face obiectul studiului de fezabilitate si imprejurimile acestuia in scopul evaluarii, din punctul lor de vedere, a cheltuielilor, riscurilor si a tuturor datelor necesare pregatirii unei oferte fundamentata tehnic si conforma cu datele reale din teren. |
| VI.5) Modul de prezentare a propunerii tehnice | Propunerea tehnică: Ofertantul are obligaţia de a face dovada conformităţii serviciilor ce urmează a fi prestate cu cerinţele prevăzute în caietul de sarcini. Ofertantul va elabora documentaţiile în conformitate cu standardele şi normativele aflate în vigoare la data elaborării acestora. - Propunerea tehnică va fi întocmită în aşa fel încât să se asigure posibilitatea verificării corespondenţei cu specificaţiile din caietul de sarcini şi va conţine următoarele: - Propunere de planse de arhitectura - Estimarea globală a costurilor lucrărilor - Metodologia de realizare a analizei cost beneficiu - Capacitatea ofertantului din punct de vedere a competenţei, a logisticii şi a capacităţii financiare - Expunerea modului de înţelegere a cererii beneficiarului - Referinţe naţionale şi internaţionale cu exemple de amenajări de spaţii publice - Tehnologii care vor fi utilizate, descriere echipamente, instalatii - Siguranta in exploatare, structura si electrice - Se va prezenta graficul de prestare detaliat pe activităţi/etape, conform cerinţei din caietul de sarcini. Durata contractului de achiziţie publică: maxim 90 zile de la data atribuirii contractului , pe etape de elaborare. Nota: Documentele emise în altă limbă trebuie să fie însoţite de traducerea autorizată şi legalizată în limba română. |
| VI.6) Modul de prezentare a propunerii financiare | Propunerea financiară se va elabora astfel încât să furnizeze toate informaţiile solicitate cu privire la preţ, precum şi la alte condiţii financiare şi comerciale legate de obiectul procedurii de achiziţie publică. Ofertantul trebuie să prezinte: - formularul de ofertă conform Formularului nr.19, care reprezintă elementul principal al propunerii financiare; - un centralizator de preţuri defalcat pe toate etapele/fazele procesului de elaborare a studiului de fezabilitate conform Formularul nr. 20; - un exemplar de contract, semnat şi ştampilat ceea ce confirmă acceptarea tuturor clauzelor contractuale Ofertantul trebuie să prezinte propunerea financiară în aşa fel încât să cuprindă toate elementele de formare a preţului final. Ofertantul are obligaţia de a exprima preţul din propunerea financiară în lei şi euro. Data pentru care se calculează echivalenţa leu/euro este data de 01.06.2011 la cursul BNR Propunerea financiara trebuie sa cuprinda toate tarifele si sa detalieze urmatoarele elemente de cost: a) remuneratia expertilor principali si a restului de personal, pe zi lucratoare, in functie de responsabilitatile pe care le au in cadrul proiectului; b) numarul zilelor lucratoare pentru fiecare persoana care participa le elaborarea proiectului (prezentate intr-o anexa la oferta); c) activitatile la care participa fiecare persoana din cadrul proiectului (prezentate intr-o anexa la oferta); d) cheltuieli administrative cum ar fi: deplasari, cazare, diurna, asigurari medicale, si altele, prezentate detaliat; e) limitele pentru cheltuieli de regie, beneficii si alte cheltuieli legale. |
| VI.7) Modul de prezentare a ofertei | Adresa la care se depune oferta: Destinatar: Municipiul Drobeta Turnu Severin Adresa:Str.Maresal Averescu nr.2 Drobeta Turnu Severin;jud.Mehedinti;cod postal 220131 Telefon:0252/314379; Fax:0252/326252;0252316317 Numarul de exemplare: 1(unul) Modul de prezentare a documentelor care insotesc oferta: - Oferta se va depune la sediul Primariei Municipiului Drobeta Turnu Severin ,in plic/colet sigilat si stampilat, pe care se va mentiona: a)”OFERTA PENTRU ACHIZITIA DE SERVICII „Studiul de fezabilitate reabilitare si reamenajare centru urban vechi si valorizare potential Dunare in Municipiului Drobeta Tr. Severin” b)”A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA 23.06.2011, ORA 11:00 Dacă plicul/coletul exterior nu este marcat conform acestor prevederi autoritatea contractantă nu işi asumă nici o responsabilitate pt rătăcirea sau deschiderea ofertei. Plicul/colet va contine in int. cate un plic sigilat si stampilat cu: -Plicul nr.1:documente de calificare; (original si 2 copii,fiecare in plic separat si sigilat marcat cu ORIGINAL respectiv COPIE); -Plicul nr 2:propunere tehnica si propunere financiara; ((original si 2 copii,fiecare in plic separat si sigilat marcat cu ORIGINAL respectiv COPIE); Plicurile interioare trebuie sa fie marcate cu denumirea si adresa ofertantului ,pentru a putea permite returnarea ofertei fara a fi deschisa,in cazul in care oferta respectiva este declarata intarziata. Documentele trebuie sa fie tipărite sau scrise cu cerneală neradiabila şi vor fi semnate pe fiecare pagina de reprezentantul/ reprezentanţii autorizat/autorizaţi să angajeze ofertantul prin contract. În cazul documentelor emise de instituţii/organisme oficiale abilitate în acest sens documentele respective trebuie să fie semnate şi parafate conform prevederilor legale. Ofertanţii au obligaţia de a numerota şi de a semna fiecare pagină a ofertei, precum şi de a anexa un OPIS al documentelor prezentate. Pe langă documentele de calificare, cele cuprinse în propunerea tehnică şi cea financiară solicitate se vor prezenta şi următoarele documente: a) Scrisoarea de înaintare Ofertantul trebuie să prezinte scrisoarea de înaintare în conformitate cu modelul prevăzut în Formularul 1 din cadrul sectiunii III ; b) Garantia de participare- dovada constituirii garanţiei de participare la procedura de achiziţie si declaratia/declaratiile IMM(daca e cazul) nu se vor introduce în plicurile cu celelate documente ale ofertei, ci se vor depune o dată cu acestea la Secretariatul/Registratura autorităţii contractante (ataşate coletului conţinând oferta). c) Împuternicirea scrisă din partea ofertantului, pentru persoanele desemnate să participe la activitatea de deschidere a ofertelor. Formularul nr.21 Nu se acceptă oferte alternative. Neprezentarea propunerii tehnice şi / sau financiare are ca efect descalificarea ofertantului. Nota:Toate documentele emise în altă limbă vor fi însoţite de traducere autorizată şi legalizată în limba română |
| VI.8) Data si ora limita de depunere a ofertelor | Data si ora limita pentru depunerea ofertei: Data 23.06.2011,ora 09:00 Oferta se depune la sediul Primariei Municipiului Drobeta Turnu Severin, str. Mareşal Averescu nr.2, Drobeta Turnu Severin, camera 53-Registratura |
| VI.9) Posibilitatea retragerii sau modificării ofertei | Ofertantul are dreptul de a-şi retrage oferta, prin solicitare scrisă adresată autorităţii contractante până la data si ora limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Ofertantul poate modifica conţinutul ofertei, până la data şi ora stabilită pentru depunerea ofertelor, adresând pentru aceasta autorităţii contractante o cerere de retragere a ofertei în vederea modificării. Pentru a fi considerate parte a ofertei,modificarile trebuie prezentate cu amendamentul ca pe plicul exterior se va marca, in mod obligatoriu, si inscriptia „Modificari”. Autoritatea contractantă nu este răspunzătoare în legătură cu posibilitatea ofertantului de a depune noua ofertă, modificată, până la data şi ora limită, stabilită în documentaţia de atribuire. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în sarcina operatorului economic. Oferta depusă la o altă adresă a autorităţii contractante decât cea stabilită sau după expirarea datei si orei limită pentru depunere este considerată întârziată şi se returnează nedeschisă dupa finalizarea procedurii de achizitie publica. |
| VI.10) Deschiderea ofertelor | Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: -Data:23.06.2011,ora 11:00 -Locul deschiderii ofertelor: - sediul Municipiului Drobeta Turnu Severin;jud.Mehedinti Modul de lucru al comisiei de evaluare se va desfasura in conformitate cu prevederile cap. VI din HG 925/2006. |

VII. CRITERII DE ATRIBUIRE

| VII.1) Preţul cel mai scăzut □ |  |  |
| --- | --- | --- |
| VII.2) Cea mai avantajoasă ofertă economică ■ |  |  |
| VII.3) Evaluarea ofertelor | Comisia de evaluare are obligaţia de a stabili oferta câştigătoare, dintre ofertele admisibile, pe baza aplicării criteriului pentru atribuirea contractului de achiziţie publică. Stabilirea ofertei câştigătoare se realizează prin acordarea de punctaje conform algoritmului de calcul specificat în prezentul document. Oferta câştigătoare stabilită de către comisia de evaluare va fi oferta cu cel mai mare punctaj, dintre ofertele admisibile |  |
| Factori de evaluare ce urmează a fi utilizaţi: Factori de evaluare; Punctajul maxim alocat. 1. Oferta financiară; 25. 2. Durata de prestare a serviciului; 5. 3. Oferta tehnica Documentele incluse in oferta si evaluate sunt explicitate mai jos.; 70. Total; 100. |  |
| Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul: 1. Punctajul pentru factorul de evaluare “Oferta financiară ”-punctaj maxim: 25 , se acordă astfel: - pentru cel mai scăzut dintre preţurile ofertelor , se acordă punctajul maxim - pentru alt preţ decât cel prevăzut la litera a) punctajul se acordă astfel: P(n) =(preţ minim / preţ(n) ) x punctaj maxim alocat Preţurile care se compară în vederea acordării punctajului sunt preţurile ofertate pentru prestarea integrală a serviciilor, exclusiv TVA. 2. Punctajul pentru factorul de evaluare "Durata de realizare a serviciilor" se acordă astfel: a) pentru cea mai mică durată de realizare a serviciilor (obligatorie < sau = de 90 de zile) se acordă 5 puncte; b) pentru altă durată de realizare punctajul se acordă astfel: P (n) = durată minima /durată oferta (n) x 5 PUNCTE 3. Punctajul pentru factorul de evaluare „ Oferta tehnica ”, punctaj maxim: 70 se va acorda de către comisia de evaluare pe baza punctării subcriteriilor conform următorului algoritm : 3.1 Conceptul urbanistic bazat pe cererile beneficiarului– 20 puncte. Fiind evidentiat printr-o nota explicativǎ cuprinzând aprecierea deciziilor luate în funcţie de diversele permisivităţi şi constrângeri aplicabile în contextul proiectului Cele 20 de puncte se vor acorda după cum urmează : Descrierea si înţelegerea contextului de realizare a drumurilor şi spaţiilor publice integrate in limita perimetrului de intervenţie.; 4 puncte. Decrierea şi trasnpunerea in contextul proiectului a cadrului legislativ urbanistic; 4 puncte. Definirea priorităţilor, ambianţei şi a principiilor de bază; 4 puncte. Explicitarea amenajării parcării subterane, poziţionarea acceselor, amenajării spaţiului urban de deasupra parcării; 4 puncte. Definirea unei identităţi a oraşului şi a unei viziuni, relevând o polaritate favorabilă dezvoltării sociale, economice şi culturale ale oraşului / integrarea studiului într-un studiu global de poziţionare geopolitică a oraşului Drobeta Turnu Severin la Dunăre; 4 puncte. Total; 20 puncte.. - Soluţia tehnicǎ – 10 puncte ; Cele 10 de puncte se vor acorda după cum urmează : Definirea perimetrului de intervenţie, lista de artere, drumuri şi spaţii publice integrate perimetrului de intervenţie; 2 puncte. Transpunerea contextuală a cadrului legal urbanistic; 2 puncte. Coerenţa şi forţa conceputului, stabilirea priorităţilor; 2 puncte. Rezolvarea circulaţiilor pietonale şi auto, amenajarea parcării subterane, organizarea funcţională a spaţiului urban; 2 puncte. Valoarea durabilă a soluţiei propuse; 2 puncte. Total; 10 puncte.. - Exprimarea graficǎ a conceptului – 10 puncte coerenţǎ (2puncte), sintezǎ (2puncte), lizibilitate (2puncte), conţinut complet (2puncte) şi complex (2puncte); - Metodologia elaborǎrii studiului - 15 puncte. Recoltarea de date*; 3 puncte. Analiza situatiei existente de fapt / analiza situatiei juridice*; 3 puncte. Stabilirea ipotezei de baza / diagnostic*; 3 puncte. Obiectivele si strategia proiectului*; 3 puncte. Sinteza analizei – proiectul*; 3 puncte. * Pentru fiecare din subcapitolele mentionate mai sus, se vor stabili: subiectul, interlocutorul si/sau sursa, obiectivele, documentele rezultante, resursele umane implicate. Total; 15 puncte. 3.5 Referinţe naţionale şi internaţionale cu exemple- se acorda - 15 puncte incluzand obligatoriu recomandarile beneficiarilor studiilor intocmite pentru: Amenajari urbanistice de spatii publice; 5 puncte. Parcari supra si subterane; 5 puncte. Amenajari de spatii verzi; 5 puncte. Total; 15 puncte. Comisia de evaluare a ofertelor întocmeşte clasamentul ofertelor după evaluarea ofertelor, în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut. Punctajul total se calculează dupa formula: P (total) = P (financiar) x F% + P (durată de realizare) x D% + P (calitatea proiectului) x C% in care: P - punctaj F% - reprezinta ponderea corespunzatoare punctajului financiar = 25% D% - reprezinta ponderea corespunzatoare punctajului duratei de prestare = 5% C%-reprezinta ponderea corespunzatoare punctajului pentru oferta tehnica = 70% F% + D% + C% = 100% Comisia de evaluare a ofertelor întocmeşte clasamentul final al ofertelor în ordinea descrescătoare a punctajelor totale obţinute. Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul Ofertele care indeplinesc criteriile de calificare sunt evaluate in continuare prin acordarea punctajelor in conformitate cu criteriile de selectie mentionate. Oferta care indeplineste criteriile de calificare si obtine punctajul cel mai mare in urma aplicarii criteriilor de selectie va fi declarata castigatoare de catre comisia de evaluare. |  |

VIII. Atribuirea contractului

| VIII.1 Ajustarea preţului contractului DA □ NU ■ | Preţul contractului de achiziţie publică este ferm, exprimat în lei şi nu poate fi ajustat pe toată durata de derulare a contractului. |
| --- | --- |
| VIII.2. Garanţia de bună execuţie a contractului DA ■ NU □ | Garanţia de bună execuţie a contractului se constituie de către contractant în scopul asigurării autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului. - Cuantumul garanţiei de bună execuţie a contractului de servicii reprezintă 5% din valoarea contractului, fără T.V.A. - Modul de constituire a garanţiei de bună execuţie este sub forma de: - Scrisoare de garanţie bancară de bună execuţie – prezentată în ORIGINAL-conform Formularului nr. 22; sau - reţineri succesive din sumele datorate pentru facturile parţiale. In acest caz contractantul are obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia autorităţii contractante, la o bancă agreată de ambele părţi. Suma iniţială care se depune de către contractant în contul astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din preţul contractului. Pe parcursul îndeplinirii contractului autoritatea contractantă urmează să alimenteze acest cont prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite contractantului, până la concurenţa sumei stabilite drept garanţie de bună execuţie în documentaţia de atribuire.Autoritatea contractantă va dispune ca banca să înştiinţeze contractantul despre vărsământul efectuat, precum şi despre destinaţia lui. Contul astfel deschis este purtător de dobândă în favoarea contractantului. Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie autoritatea contractantă are obligaţia de a notifica pretenţia contractantului, precizând obligaţiile care nu au fost respectate. - Modalitatea de restituire a garanţiei de bună execuţie: Autoritatea contractantă are obligaţia de a elibera/restitui garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile art. 92, din HG.925/2006 |
| PRECIZĂRI FINALE | Prezumţia de legalitate şi autenticitate a documentelor prezentate: Ofertantul îşi asumă răspunderea exclusivă pentru legalitatea şi autenticitatea tuturor documentelor prezentate în original şi/sau copie în vederea participării la procedură. Analizarea documentelor prezentate de ofertanţi de către comisia de evaluare nu angajează din partea acesteia nici o răspundere sau obligaţie faţă de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale şi nu înlătură răspunderea exclusivă a ofertantului sub acest aspect. |

CALENDARUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE

LICITATIE DESCHISA

| Nr. Crt. | Paşi de urmat | Data previzionată |
| --- | --- | --- |
|  | Îndeplinirea condiţiilor de lansare a procedurii: a) identificarea procedurii în programul anual al achiziţiilor publice b) identificarea fondurilor necesare desfăşurării contractului; c) intocmirea documentaţiei de atribuire; | 28.02.2011 28.02.2011 02.05.2011 |
|  | Transmiterea anuntului de participare si publicarea documentaţiei de atribuire in SEAP | 02.05.2011 |
|  | Primirea de clarificări privind documentaţia de atribuire şi răspunsul la acestea | 03.06.2011 08.06.2011 |
|  | Numirea comisiei de evaluare |  |
|  | Primirea ofertelor | 23.06.2011 ora 09:00 |
|  | Deschiderea ofertelor şi întocmirea procesului verbal de deschidere | 23.06.2011 ora 11:00 |
|  | Verificarea cerinţelor minime de calificare | 24.06.2011 |
|  | - stabilirea clarificărilor la documentele prezentate de ofertanţi; solicitarea completării documentelor lipsă | 24.06.2011 |
|  | Primirea răspunsurilor la solicitările de clarificări, precum şi a documentelor solicitate a fi completate | 30.06.2011 |
|  | Nota privind prelungirea perioadei de evaluare-daca e cazul | - |
|  | Stabilirea operatorilor economici calificaţi | 01.07.2011 |
|  | Verificarea ofertelor;stabilirea clarificărilor | 04.07.2011 |
|  | Primirea răspunsurilor la clarificari | 06.07.2011 |
|  | Stabilirea ofertelor inacceptabile, neconforme şi precum şi pe cele admisibile | 07.07.2011 |
|  | Stabilire ofertă/oferte câştigătoare sau, după caz, anularea procedurii | 08.07.2011 |
|  | Raportul procedurii inainte de aprobarea primarului municipiului | 11.07.2011 |
|  | Raportul procedurii aprobat de primarul municipiului | 12.07.2011 |
|  | Notificarea privind rezultatul aplicarii procedurii | 12.07.2011 |
|  | Semnare contract | 25.07.2011 (termen estimat) |
|  | Transmiterea spre publicare a anunţului de atribuire | 25.08.2011 |

## * Toate orele se refera la ora Romaniei

Potentialii ofertanti au obligatia de a urmari site-ul  www.e-licitatie.ro .

SERVICIUL INVESTITII,

Ing.Manafu Radu                                                  BIROU ACHIZITII PUBLICE,

Ec.Saman Laura

AVIZAT,

- VICEPRIMAR,

- ING. PAPONIU NICOLAIE

- SECTIUNEA II  -  CAIET DE SARCINI

Obiectul prezentului caiet de sarcini îl constituie realizarea studiului de fezabilitate pentru „ REABILITARE ŞI REAMENAJARE CENTRU VECHI ŞI VALORIZARE POTENŢIAL DUNĂRE IN MUNICIPIULUI DROBETA TURNU-SEVERIN ”.

Câştigătorului licitaţiei îi revine obligaţia livrării STUDIULUI  DE   FEZABILITATE, care  va  fi  realizat  în  conformitate  cu  prevederile  H.G.  nr.  28/09.01.2008,  privind  aprobarea  conţinutului  cadru al  documentaţiei  tehnico-economice aferente  investiţiilor  publice,  precum  şi  a  structurii  şi  metodologiei  de elaborare a  devizului  general pentru  obiective  de investiţii  şi  lucrări  de  intervenţii,  publicată  în  MONITORUL  OFICIAL  Nr. 48 din  22.01.2008.

Studiul de fezabilitate va urmări fundamentarea unui pachet de soluţii în vederea  realizării unui proiect de amenajare a spaţiului public din centrul oraşului Drobeta Turnu-Severin, care să respecte următoarele condiţii obligatorii:

- să propună soluţii viabile de reamenajare a centrului urban, mai exact a străzilor Crişan, Theodor Costescu şi I.C. Bibicescu, în zona cuprinsă între Castelul de apă şi B-dul Dunării, şi mai apoi până pe malul fluviului Dunărea.

- să propună organizarea arhitectural-urbanistică în funcţie de caracteristicile structurii urbane, transformarea cadrului construit într-un spaţiu urban coerent şi de calitate, agreabil pentru utilizatorii direcţi şi indirecţi.

- să integreze amenajarea unei parcări subterane pe mai multe niveluri cu minim 300  locuri, precum şi amenajarea unui parc deasupra acestei parcări.

- să propună reamenajarea,  renovarea si mobilarea următoarelor artere:

- strada Crişan (între Castelul de apă şi strada Horia);

- strada Theodor Costescu şi I.C.Bibicescu;

- parţial străzile Horia, Cezar, Msal. Averescu, Traian, Decebal, B-ul Carol, B-ul Dunării, strada Portului si strada Horaţiu (în zona portului comercial).

- amenajarea va lua în considerare nevoile în materie de circulaţie , staţionare, confort al pietonilor şi al bicicliştilor, precum şi ale persoanelor cu mobilitate redusă.

- crearea unei căi de acces şi deservire a zonei industriale situate în lungul Dunării, între pasajul deasupra căii ferate şi strada Horaţiu. Amenajarea tebuie să permită circulaţia fluidă în ambele sensuri a camioanelor de gabarit şi tonaj mare, precum şi amplasarea de locuri de staţionare pentru acestea.

Se ataşează :

- anexa 1 reprezentând schiţă cu zona de intervenţie pentru amenajarea centrului urban

- anexa 2 cu planul general al oraşului indicând arterele propuse spre renovare şi

perimetrul de intervenţie în centrul oraşului.

OPORTUNITATEA  LUCRĂRII

Municipiul Drobeta Turnu Severin, prin poziţia sa, la ieşirea Dunării în defileu, dar şi datorită numeroaselor sale obiective social-istorice şi culturale, ar putea constitui un centru polarizator al industriei turistice mehedinţene.

Orasul Drobeta Turnu Severin, resedinta judetului Mehedinti, e situat in partea cea mai vestica a Olteniei, in sud vestul tarii, pe una din terasele de pe malul stang al Dunarii, nu departe de iesirea din marele defileu Cazane-Portile de Fier.

Drobeta Turnu Severin, la data  infiintarii sale din 23 aprilie 1833, botezat Noul Oras Severinul a fost un dar al momentului istoric numit  Pacea de la Adrianopol din 1829 prin care s-a editat libertatea navigatiei pe Dunare si a relatiilor comerciale.

Conferinta ce a avut loc la Deggendorf pe 9 si 10 martie 2006 a fost foarte importanta pentru Romania, pentru judetul Mehedinti in special, avand in vedere  ca in cadrul grupurilor de lucru  unul din subiecte a fost “dezvoltarea produsului turistic” iar judetul  nostru dispune de potential turistic deosebit.

Severinul continua sa-si recapete din tinuta de oras european prin casele tip vila, palatele unor institutii, infiintarea de noi institutii, modernizarea parcurilor, pietelor si strazilor pornind din centrul civic, nenumaratele spatii comerciale, precum si prin trasarea unui cartier nou si modern in zona Rosiori.

Municipiul Drobeta Turnu Severin este un oras cald si luminos, gratie climatului mediteranean ce ofera conditii specifice pentru dezvoltarea unor vegetatii specifice.

Fiind un oras riveran Dunarii, municipiul Drobeta Turnu Severin doreste sa-si imbunatateasca valorificarea potentialului turistic, aceasta fiind un punct de plecare in dezvoltarea  economica a orasului.

Pentru valorificarea turistica a obiectivelor  turistice importante ale municipiului in anul 2011 a fost inclus pe lista de investitii a primariei municipiului Drobeta Turnu Severin obiectivul de investitii ,, Studiul de fezabilitate pentru  Reabilitarea si reamenajarea centrului urban vechi si valorizare potential Dunare in Municipiului Drobeta Turnu-Severin”.

INFORMAŢII GENERALE PRIVIND  CONŢINUTUL STUDIULUI DE  FEZABILITATE

Studiul  de   Fezabilitate, va  fi  realizat  in  conformitate  cu  prevederile  H.G.  nr.  28/09.01.2008,  privind  aprobarea  continutului  cadru al  documentatiei  tehnico-economice aferente  investitiilor  publice,  precum  si  a  structurii  si  metodologiei  de elaborare a  devizului  general pentru  obiective  de investitii  si  lucrari  de  interventii,  publicata  in  MONITORUL  OFICIAL  Nr. 48 din  22.01.2008 si  va  contine :

PIESE SCRISE

- Date  generale

- denumirea obiectivului de investiţii;

- amplasamente ( sector, strada, nr);

- titularul investiţiei;

- beneficiarul investiţiei;

- elaboratorul studiului;

- ordonatorul principal de credite;

- autoritatea contractantă

- Informatii  generale  privind  proiectul

1. situaţia actuală şi informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului;

2.  descrierea investiţiei  :

- necesitatea  si  oportunitatea  investitiei,  scenariul  tehnico-economic propus (selectat);

- scenariile tehnico - economice prin care obiectivele proiectului de investiţii pot fi atinse;

- soluţiile  propuse (minimum două)

- soluţia recomandată de către elaborator;

-  avantajele soluţiei recomandate.

c.  descrierea constructivă, funcţională şi tehnologică, după caz.

3.  date tehnice ale investiţiei:
    a)  zona şi amplasamentul;
    b)  statutul juridic al terenului care urmeazã sã fie ocupat;
    c) situaţia ocupãrilor definitive de teren: suprafaţa totalã, reprezentând terenuri din  intravilan/extravilan;
    d)  studii de teren :
     - studii topografice cuprinzând planuri topografice cu amplasamentele        reperelor, liste  cu repere în sistem de referinţã naţional;

- studiu geotehnic cuprinzând planuri cu amplasamentul forajelor, fişelor

complexe cu rezultatele determinãrilor de laborator, analiza apei subterane,

raportul geotehnic cu recomandãrile pentru fundare şi consolidãri;
  - alte studii de specialitate necesare, dupã caz;
    e)  caracteristicile principale ale construcţiilor din cadrul obiectivului de

investiţii,   specifice domeniului de activitate, şi variantele constructive de

realizare a investiţiei, cu recomandarea variantei optime pentru aprobare;
    f) situaţia existentã a utilitãţilor şi analiza de consum:
    - necesarul de utilitãţi pentru varianta propusã promovãrii;
    - soluţii tehnice de asigurare cu utilitãţi;
    g) concluziile evaluãrii impactului asupra mediului;

4.  durata de realizare şi etapele principale; graficul de realizare a investiţiei.

III.    Costurile estimative ale investiţiei

1.  valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general;
    2.  eşalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiţiei.

IV.   Analiza cost-beneficiu 
    1. identificarea investiţiei şi definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referinţã;
    2. analiza opţiunilor*1);
-----------
                  *1)  Varianta zero (variantã fãrã investiţie), varianta maximã (variantã cu  investiţie maximã), varianta medie (variantã cu investiţie medie); se va                           preciza varianta selectatã.

    3.  analiza financiarã, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţã financiarã: fluxul cumulat, valoarea actualã netã, rata internã de rentabilitate şi raportul cost-beneficiu;

4.  analiza economicã*2), inclusiv calcularea indicatorilor de performanţã economicã: valoarea actualã netã, rata internã de rentabilitate şi raportul cost-beneficiu;
-----------

*2) Este obligatorie doar în cazul investiţiilor publice majore.

                5.  analiza de senzitivitate;

6.  analiza de risc.

- Sursele de finanţare a investiţiei

Sursele de finanţare a investiţiilor se constituie în conformitate cu legislaţia în vigoare şi constau din fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile şi alte surse legal constituite.

- Estimãri privind forţa de muncã ocupatã prin realizarea investiţiei
    1. numãr de locuri de muncã create în faza de execuţie;
    2. numãr de locuri de muncã create în faza de operare.

- Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei
    1.  valoarea totalã (INV), inclusiv TVA (mii lei)
     (în preţuri - luna, anul, 1 euro = ..... lei),
     din care:
    - construcţii-montaj (C+M);
    2.  eşalonarea investiţiei (INV/C+M):
    - anul I;
    - anul II
    ............;
    3.  durata de realizare (luni);
    4.  capacitãţi (în unitãţi fizice şi valorice);
    5.  alţi indicatori specifici domeniului de activitate în care  este realizatã investiţia,  dupã caz.

V.    Avize şi acorduri de principiu

1. avizul beneficiarului de investiţie privind necesitatea şi oportunitatea

investiţiei;

2. certificatul de urbanism;

3. avize de principiu privind asigurarea utilităţilor ( dupa  caz);

4. alte avize şi acorduri, autorizaţii specifice.

PIESE DESENATE

1. plan de amplasare în zonã (1:25000 - 1:5000);
    2. plan general (1: 2000 - 1:500);
    3. planuri şi secţiuni generale de arhitecturã, rezistenţã, instalaţii, inclusiv planuri de coordonare a tuturor specialitãţilor ce concurã la realizarea proiectului;
    4. planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, dupã caz.

STUDIUL DE FEZABILITATE VA AVEA IN VEDERE URMATOARELE    ETAPE:

1. Stabilirea schiţei + recoltarea de date:

- recunoaşterea terenului;

- definirea perimetrului de intervenţie- lista de artere, drumuri şi spaţii publice integrate perimetrului de intervenţie;

- definirea diferitelor constrângeri (reglementări/mobilitate/funcţiuni);

- definirea priorităţilor, ambianţei dorite şi a principiilor de bază;

- definirea sumară a amenajării parcării subterane;

- plan de situatie, poziţionarea acceselor;

- stabilirea unei schiţe generale (planuri, secţiuni etc. );

- prezentarea schiţei şi validarea schiţei şi a datelor.

2. Realizarea studiului de fezabilitate :

- se va lua în considerare regulamentul de urbanism şi de mediu  incluzând permisivităţile şi constrângerile urbanistice privind amenajările, asigurând accesibilitatea şi racordarea la reţelele edilitare;

- redactarea unei note explicative cuprinzând aprecierea deciziilor luate în funcţie de diversele permisivităţi şi constrângeri aplicabile în contextul proiectului, ţinând cont de cererile clientului şi ale altor organisme;

- definirea materialelor ce se vor utiliza, a mobilierului urban şi a iluminării;

- stabilirea planurilor şi a secţiunilor de principiu;

- estimarea costurilor lucrărilor;

- prezentarea în imagini 3D.

DATE TEHNICE ALE INVESTIŢIEI

1. Date generale

a) Zona şi amplasamentul

Zona considerată pentru elaborarea studiului de fezabilitate se referă la spaţiul public din centrul oraşului Drobeta Turnu-Severin, mai exact la perimetrul străzilor Crişan, Theodor Costescu şi I.C. Bibicescu, cuprins între Castelul de apă şi B-dul Dunării, si strada Portului şi mai apoi până pe malul fluviului Dunărea.

b) Statutul juridic al  terenului;

c) Caracteristicile geofizice ale terenului:

- caracteristicile topografice ale terenului;

- conditiile climatice.

2.   Situaţia existentă a utilităţilor

Se vor solicita date de catre proiectant, proprietarilor si administratorilor de utilitati : SECOM, CEZ Drobeta, Romtelecom, RAAN, S.C. Mehedinti Gaz S.A., etc.

3. Obiectivele studiului de fezabilitate/ priorităţi:

- să propună soluţii viabile de reamenajare a centrului urban, mai exact a străzilor Crişan, Theodor Costescu şi I.C. Bibicescu, în zona cuprinsă între Castelul de apă şi B-dul Dunării, si strada Portului şi mai apoi până pe malul fluviului Dunărea.

- să propună organizarea arhitectural-urbanistică în funcţie de caracteristicile structurii urbane, transformarea cadrului construit într-un spaţiu urban coerent şi de calitate, agreabil pentru utilizatorii direcţi şi indirecţi.

- să propună amenajarea unei parcări subterane cu minim 300 locuri , precum şi amenajarea unui parc deasupra acestei parcări, cota parcului fiind la aceeasi cota cu situatia existenta.

- să propună reamenajarea şi renovarea următoarelor artere:

- strada Crişan (între Castelul de apă şi strada Horia);

- strada Theodor Costescu şi I.C.Bibicescu;

- parţial străzile Horia, Cezar, Msal Averescu, Traian, Decebal, B-dul. Carol, B-dul. Dunării , strada Portului (în zona portului comercial) şi strada Horaţiu.

- amenajarea va lua în considerare nevoile în materie de circulaţie , staţionare, confort al pietonilor şi al bicicliştilor, precum şi ale persoanelor cu mobilitate redusă.

- crearea unei căi de acces şi deservire a zonei industriale situate în lungul Dunării, între pasajul deasupra căii ferate şi strada Horatiu.

Amenajarea să permită circulaţia fluidă în ambele sensuri a camioanelor de gabarit şi tonaj mare, precum şi amplasarea de locuri de staţionare pentru acestea.

- Durata de realizare şi etapele principale; graficul propus de realizare a investiţiei

T0 - emiterea ordinului de incepere a  prestarii serviciului de proiectare

T0 + 1 lună - finalizarea recoltării de date, realizarea si predarea schiţelor;

T0 + 3 luni - predarea Studiului de fezabiltate

Durata totală de realizare a studiului este de 3 luni începând de la emiterea ordinului de incepere a  prestarii serviciului de proiectare

5.  Costurile estimative ale investiţiei

1.Valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general pentru fiecare dintre soluţiile propuse;

2. Eşalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiţiei;

3. Lista cu principalii indicatori tehnico-economici;

4. Documentaţiile necesare obţinerii certificatului de urbanism, avizelor şi acordurilor necesare.

6.  Analiza economico-financiară :

1. Investiţia de capital;

2. Strategia de contractare;

3. Ipoteze în evaluarea alternativelor;

4. Evoluţia prezumată a tarifelor;

5. Evoluţia prezumată a costurilor de operare;

6. Evoluţia prezumată a veniturilor;

7. Analiza cost-beneficiu;

  - Analiza financiară

7.1.1. Modelul financiar

7.1.1. Analiza financiară- proiecţii, rezultate (VAN, RIR, B/C), sustenabilitate

  - Analiza economică

7.2.1.  Metodologie;

7.2.2. Costuri şi beneficii economice;

7.2.3. Analiza cost / beneficiu

8. Riscuri asumate ( tehnice, financiare, instituţionale, legale)

9. Analiza de senzitivitate:

9.1. Analiza de senzitivitate - financiar;

9.2. Analiza de senzitivitate- economic;

10. Analiza de risc

7. Finanţarea investiţiei

- Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei

# Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei

1. Valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei)

(în preţuri - luna, anul, 1 euro = ..... lei),

din care:

- construcţii-montaj (C+M);

2. Eşalonarea investiţiei (INV/C+M):

- anul I;

- anul II

.................;

3. Durata de realizare (luni);

4. Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice);

5. Indicatori calitativi:

5.1. Beneficii socio-economice aşteptate;

5.2. Efectul multiplicator

6.Indicatori cantitativi

7.Alţi indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiţia, după caz.

# 10.  Avize şi acorduri de principiu

1. avizul beneficiarului de investiţie privind necesitatea şi oportunitatea

investiţiei;
    2. certificatul de urbanism;
    3. avize de principiu din partea administratorilor de  utilitãţi (energie termicã şi

electricã,  gaz metan, apã-canal, telecomunicaţii etc.);
    4. acordul de mediu;

5. aviz de principiu de la cultura

6. alte avize şi acorduri de principiu specifice.

- Piese desenate:

Pentru faza I – schiţa ce se va prezenta va cuprinde:

- Plan de situatie

    - Denumirea strazilor,

    - Statutul strazilor,

    - Perimetrul de interventie – Trasarea lucrarilor proiectate.

- Plan  de localizare

    - Linii de trasnport in comun + statii,

    - Sens de circulatie al automobilelor,

    - Parcari si zone de stationare,

    - Zone pietonale,

    - Spatii verzi.

- Plan cu situatia existenta

    - Localizarea functiunilor existente principale si/sau propuse,

    - Localizarea acceselor spre garaje si a zonelor de stationare pentru autovehicule,

- Schita de ambianta

    - Prezentare a conceptului / crochiuri, scheme explicative

    - Plan ambiental urbanistic explicand conceptul, principiile si amenajarile propuse

    - Schite ambientale (perspective) explicand conceptul de ambianta generala si amenajarile propuse.

- Plan cu situatia proiectata

    - Reteaua stradala : strazi, intersectii, legatura centrului cu zonele adiacente

    - Destinatia fiecarui element parte a retelei infrastructurii stradale : drumuri destinate circulatiei auto - strazi pietonale - alei pentru biciclisti - spatii verzi – plantatii.

- Sectiuni de principiu

    - Destinatia fiecarui element parte a retelei infrastructurii stradale : drumuri destinate circulatiei auto - strazi pietonale - alei pentru biciclisti - spatii verzi – plantatii.

Scara diferitelor planuri si sectiuni va fi adaptata pentru a permite o buna intelegere a situatiei existente şi a conceptului.

Pentru faza a II-a dosarul proiectului va cuprinde :

- Plan de localizare

    - Denumirea strazilor si a arterelor de circulatie,

    - Statutul juridic al terenului,

    - Trasarea lucrarilor proiectate.

- Plan de situatie

    - Linii de trasnport in comun + statii ;

    - Sens de circulatie al automobilelor ;

    - Parcari si zone de stationare.

- Plan cu situatia existenta

    - Localizarea functiunilor principale si/sau proiectate ;

    - Localizarea intrarilor de garaje – zone de stationare ;

    - Relief cu indicarea curbelor de nivel ;

    - Materiale ;

    - Destinatie fiecarei zone a infrastructurii ;

    - Localizarea diverselor plantatii (indicarea plantatiilor propuse spre mentinere sau eliminare, indicarea esentelor si speciilor);

    - Elemente de mobiler urban, semnalizare luminoasa, iluminare publica, semnalizare rutiera.

- Schita de ambianta

    - Prezentare a conceptului / crochiuri, scheme explicative ;

    - Proiect preliminar explicand conceptul, principiile si amenajarile propuse ;

    - Imagini 3D.

- Plan cu situatia proiectata

    - Reteaua stradala : strazi, intersectii, legatura centrului cu zonele adiacente ;

    - Destinatia fiecarui element parte a retelei infrastructurii stradale : drumuri destinate circulatiei auto - strazi pietonale - alei pentru biciclisti - spatii verzi – plantatii ;

    - Relief cu indicarea curbelor de nivel ;

    - Materiale ;

    - Localizarea diverselor plantatii (indicarea plantatiilor propuse spre mentinere sau eliminare, indicarea esentelor si speciilor);

    - Elemente de mobiler urban, semnalizare luminoasa, iluminare publica, semnalizare rutiera .

- Sectiuni longitudinale si transversale

- Detaliile tehnice necesare

##### CERINŢE IMPUSE DE AUTORITATEA CONTRACTANTA

- Studiul de fezabilitate (parte scrisa si parte desenata) va fi predată

beneficiarului in trei exemplare.

- Proiectul (SF) va fi predat si in format electronic pe CD sau DVD.

FAZE  SI  TERMENE  DE  REALIZARE

TERMEN: 3 luni începand cu data emiterii ordinului de incepere a prestarii serviciului de proiectare.

Realizarea Studiului de fezabilitate se va efectua in doua faze:

1. Elaborarea de schiţe şi recoltarea datelor – 1 lună (1 x 4 săptămâni)

Această fază sa va concretiza într-o Broşură în format A3 (4 exemplare), conţinând pentru fiecare din variantele prezentate planşe privind:

- explicitarea conceptului

- plan de localizare;

- plan de amplasare;

- crochiuri de ambianţă;

- referinţe.

2. Proiectul de concept – 2 luni (2 x 4 săptămâni)

Această fază sa va concretiza într-o Broşură în format A3 (4 exemplare), conţinând pentru soluţia reţinută in urma prezentării intermediare:

- Redactarea unei note explicative permitand aprecierea deciziilor luate in functie de diversele permisivitati si constrangeri aplicabile in contextul proiectului, tinand cont de cererile clientului si ale altor organisme ;

- Definirea materilor, a mobilierului urban, a plantatiilor si a iluminarii;

- Stabilirea planurilor si sectiunilor de principiu;

- Concept

- Plan de localizare*

- Plan de situatie*

- Planuri si sectiuni*

- Crochiuri de ambianta

- Referinte

- Plan A0 + panou de prezentare

SERVICIUL INVESTITII,

Ing.Radu Manafu

- OLTARE

- SECTIUNEA III-FORMULARE

Capitolul conţine formularele destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea si prezentarea ofertei si a documentelor care o însotesc şi, pe de alta parte, să permită comisiei de evaluare examinarea si evaluarea rapidă şi corecta a tuturor ofertelor depuse.

Fiecare ofertant care participă, în mod individual sau ca asociat, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică are obligaţia de a prezenta formularele prevăzute în cadrul acestui capitol, completate în mod corespunzător şi semnate de persoanele autorizate.

- FORMULAR NR. 1

| OPERATORUL ECONOMIC ___________________ (denumire / sediu ) | Înregistrat la sediul autorităţii contractante nr._________data___________ora_____ |
| --- | --- |

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către ________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Ca urmare a anunţului/invitaţiei de participare nr. ______ din ______________, privind aplicarea procedurii de ____________________(denumire procedură) pentru atribuirea contractului _________________________________________(denumirea contractului de achiziţie publică),

noi ________________________________________ (denumirea/numele operatorului economic) vă transmitem alăturat următoarele:

1. Documentul ______________________(tipul, seria/numărul, emitentul) privind garanţia pentru participare, în cuantumul şi în forma stabilită de dumneavoastră prin documentaţia de atribuire;

2. Pachetul/plicul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un număr de ________ copii:

a) oferta;

b) documentele care însoţesc oferta.

c) mostre, schiţe după caz.

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele.

Data completării ___________				Cu stimă,

Operator economic,

...................................							   (semnătura autorizată )

- FORMULAR NR. 2

- OPERATOR ECONOMIC

____________________

(denumirea/numele)

- DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al _______________________________,

(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm in situaţia prevazută la art. 18o din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/ sau spălare de bani.

De asemenea, declar că la prezenta procedură nu particip în două sau mai multe asocieri de operatori economici, nu depun candidatură/ofertă individuală şi o alta candidatură/ofertă comună, nu depun ofertă individuală, fiind nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _________________________ .

(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

- Data completării ......................

Operator economic,

_________________

(semnatura autorizată)

# FORMULAR NR. 3

# Operator economic

…………………..

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006

Subsemnatul(a), …......................................... (denumirea, numele operatorului economic), în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de ........................................(se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect .....................................… (denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV), la data de .................................… (zi/lună/an), organizată de ….................................. (denumirea autorităţii contractancte), declar pe propria răspundere că:

- Nu am  intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul-sindic;

- mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit până la data solicitată ……………….;

- în ultimii 2 ani mi-am  îndeplinit obligaţiile contractuale, si nu am produs prejudicii beneficiarilor mei;

- nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională;

- nu prezint informaţii false si sunt de acord sa prezint  informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data completării: …………...

Operator economic,

………………………

(semnătură autorizată)

FORMULAR NR. 4

OPERATOR ECONOMIC

_____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în situaţia prevăzută la art. 691

Subsemnatul(a).................................................. [se inserează numele operatorului economic-persoana juridică], în calitate de ofertant/candidat/ofertant asociat/subcontractant  participant la procedura de ..................................................... [se menţionează procedura] pentru achiziţia de ........................................................................... [se inserează, după caz, denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV], la data de .............. [se inserează data], organizată de ................................................ [se inserează numele autorităţii contractante],

declar pe proprie răspundere că:

nu am membri în cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere sau de supervizare şi /sau acţionari ori asociaţi persoane care sunt soţ /soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea  inclusiv sau care se află în relaţii comerciale, astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 69 lit.a) din OUG nr.34/2006, cu persoane care deţin funcţii de decizie în cadrul ……………………..[se inserează numele autorităţii contractante].

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Operator economic,

………………………….

(semnătura autorizată )

FORMULAR NR. 5

# Operator economic

…………………..

(denumirea/numele)

- DECLARAŢIE

PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURĂ

- Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ..................................................… (denumirea operatorului economic), declar pe propria raspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică ....................................… (se menţionează procedura), având ca obiect ...................................................… (denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV), la data de …......................... (zi/lună/an), organizată de ..................................… (denumirea autorităţii contractante), particip şi depun ofertă:

  - în nume propriu;

  - ca asociat în cadrul asociaţiei ..................................................................…;

  - ca subcontractant al .................................................................................….

(Se bifează opţiunea corespunzătoare)

- Subsemnatul declar că:

  - nu sunt membru al nici unui grup sau reţele de operatori economici;

  - sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei lista cu date de recunoaştere o prezint în anexă.

(Se bifează opţiunea corespunzătoare)

- Subsemnatul declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achizitie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie publică.

- De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

- Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai …................................................. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

- Data completării: ………………..

Operator economic,

…………………

(semnătură autorizată)

# FORMULAR NR. 6

- Operator economic

..................................

(denumirea/numele)

- INFORMAŢII GENERALE

1. Denumirea/numele:

2. Codul fiscal:

3. Adresa sediului central:

4. Telefon:............... Fax:.......................... E-mail:..................

5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare ...................................

(numărul înmatriculare/inregistrare, data)

6. Obiectul de activitate, pe domenii: __________________________

(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)

6.1. Activităţi CAEN pentru care există autorizare..................................(se va solicita după caz, certificatul constatator conform căruia operatorul economic îndeplineşte condiţiile de funcţionare specifice pentru activitatea CAEN în care se înscrie obiectul contractului de achiziţie)

Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:

1._______________________________________________________

(adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare)

2._______________________________________________________

3._______________________________________________________

4._______________________________________________________

8. Principala piaţă a afacerilor :

9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani :

| Anul | Cifra de afaceri anuală (la 31 dec…… ) lei | Cifra de afaceri anuală (la 31 dec……) echivalent euro |
| --- | --- | --- |
| 1.............. |  |  |
| 2............. |  |  |
| 3.............. |  |  |
| Media anuală : |  |  |

Operator economic,

..................................

(semnătură autorizată)

- FORMULAR NR.  7

Operator economic

_____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR

PRESTĂRI DE SERVICII ÎN ULTIMII 3 ANI

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........................................................... (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................................................................. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Operator economic,

..................................

(semnătură autorizată)

| Nr. crt. | Obiect contract | Codul CPV | Denumirea/nume beneficiar /client Adresa | Calitatea prestatorului*) | Preţ total contract | Procent îndeplinit de prestator (%) | Perioadă derulare contract **) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

Operator economic,

(semnătură autorizată)

*)Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat; subcontractant.

**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a prestării.

FORMULAR NR. 8

…………………….

(Antetul beneficiarului lucrării/contractului)

RECOMANDARE

În legătură cu participarea … (Denumirea/numele operatorului economic), cu sediul în … (Sediul/Adresa operatorului economic), la licitaţii publice, ca urmare a colaborării şi derulării unor contracte, suntem în măsură să vă facem cunoscut următoarele:

Numita societate a derulat cu societatea noastră următoarele contracte:

Denumirea contractului     Contract	Valoare        Data începerii    Data finalizării     Observaţii

Nr./data	contract          contractului	contractului

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Apreciem calificativul execuţiei contractului, din punct de vedere al calităţii fiind

FOARTE BUN	BUN		SATISFĂCĂTOR		NESATISFĂCĂTOR

Pe parcursul derulării contractului au / nu au fost înregistrate:

- Neconformităţi în îndeplinirea contactului

- Caz de accident tehnic produs din vina exclusivă a prestatorului de servicii/executantului, datorită încălcării normelor tehnice şi a legislaţiei în vigoare privind calitatea lucrărilor executate

- Recepţii amînate datorită nerespectării parametrilor de calitate

- Recepţii respinse datorită nerespectării parametrilor de calitate

Alte precizări: ……………………………………………………………………………………………	Prezentul document are caracter de recomandare şi este eliberat pe baza datelor înregistrate în cadrul unităţii noastre.

Conducătorul beneficiarului,

………………….

(Semnătură autorizată)

L.S.

FORMULAR NR. 9

Operator economic

………………………..

(denumirea/numele)

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ

| - Denumirea şi obiectul contractului: Numărul şi data contractului: |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Denumirea/numele beneficiarului/clientului: Adresa beneficiarului/clientului: Ţara: |  |  |
| - Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: (se bifează opţiunea corespunzătoare) - contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie) - contractant asociat - subcontractant |  |  |
| - Valoarea contractului | exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul | exprimată în echivalent euro |
| a) iniţială (la data semnării contractului) |  |  |
| b) finală (la data finalizării contractului) |  |  |
| - Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: |  |  |
| - Durata de execuţie a lucrării (luni): a) contractată – termen PIF _______ luni b) efectiv realizată – PIF _______ luni c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de adiţionale încheiate cu beneficiarul: |  |  |
| - Numărul şi data procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: |  |  |
| - Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul verbal de recepţie: |  |  |
| - Alte aspecte relevante prin care ofertantul/candidatul îşi susţine experienţa similară cu referire în mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în contract: |  |  |

Operator economic,

………………………..

(semnătură autorizată)

-------------------------------

*) se completează fişe distincte pentru fiecare contract, care vor fi confirmate, la cererea comisiei de evaluare, prin prezentarea contractului respectiv

FORMULAR NR. 10

- Operator economic

_________________

(denumirea/numele)

- DECLARAŢIE

PRIVIND EFECTIVUL MEDIU ANUAL AL PERSONALULUI ANGAJAT

ŞI AL CADRELOR DE CONDUCERE

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........................................................... (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................................................................. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

|  | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Personal angajat |  |  |  |
| Din care personal de conducere |  |  |  |

(În cazul solicitării)

Anexez la declaraţie CV-urile personalului de conducere, precum şi a personalului responsabil pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică.

Data completării

Operator economic,

- CURRICULUM VITAE

(Maxim3 pagini + 3 pagini anexe)

- Postul propus in contract:

1.	Prenume:

2.	Nume:

3. 	Data si locul nasterii:

4.	Nationalitate:

5.	Stare civila:

- Adresa (tel./fax/e-mail):

6. 	Educatie:

| Institutie: |  |
| --- | --- |
| Data: De la (luna/an) Pana la (luna/an) |  |
| Diploma: |  |

7. 	Limbi straine

(Pe o scara de la 1 la 5, 5 este cel mai bun nivel):

| Limba | Nivel | Citit | Vorbit | Scris |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Limba materna |  |  |  |

8.	Membru al unor asociatii profesionale:

9.	Alte calificari (e.g. computer, etc.):

10.	Pozitia prezenta:

11.	Ani de experienta:

12.	Calificari cheie:

13.	Experienta specifica:

| Tara | Data: de la (luna/an) la (luna/an) | Numele si descrierea pe scurt a proiectului |
| --- | --- | --- |

14.	Experienta profesionala:

| Data: de la (luna/an) la (luna/an) |  |
| --- | --- |
| Locul |  |
| Compania/organizatia |  |
| Postul |  |
| Descrierea postului |  |

15.	Altele:

15a.	Lucrari publicate si seminarii:

15b.	Recomandari

# FORMULAR NR. 11

# Operator economic

…………………..

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

privind utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........................................................... (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................................................................. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Data completării: …

# Operator economic,

(semnătură autorizată)

# FORMULAR NR . 11 - ANEXĂ

# Operator economic:

…………………..

(denumirea/numele)

LISTA

cuprinzând cantitaţile de utilaje, instalaţii, mijloace de transport, echipamente tehnice, alte mijloace fixe pentru indeplinirea contractului

| Nr. crt. | Denumire utilaj / echipament / instalaţie | U.M. | Cantitate | Forma de deţinere |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Proprietate | În chirie |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |

Data completării: ...

# Operator economic

…………………..

(semnătură autorizată)

FORMULAR NR. 12

- Operator economic

_________________

(denumirea/numele)

- LISTĂ

CU SUBCONTRACTANŢII

ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA

Subsemnatul .................................................... ofertant/candidat/reprezentant împuternicit al ........................................ (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul de mai jos sunt reale.

| Nrcrt | Denumire /nume subcontractant | Datele de recunoaştere ale subcontractanţilor | Specializare | Partea/părţile din contract ce urmează a fi subcontractate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Operator economic

(semnătură autorizată)

- FORMULAR NR. 13

- ACORD DE SUBCONTRACTARE

La contractul de achiziţie publică ce se va încheia între  ……..........................................................(denumirea autorităţii contractante)

şi ………………..................... privind prestarea ………………………………

(denumire ofertant)

…………………………………………………………………

(denumirea contractului de achiziţie publică)

1. Părţi semnatare

Acest acord de subcontractare este încheiat între:

1.  ……………………………………………………………….............................

(denumirea, sediul, C.U.I., O.R.C., reprezentant legal)

denumit/ă în continuare contractant/antreprenor general

şi

2.  ……………………………………………………………….............................

(denumirea/numele, sediul/adresa, C.U.I., O.R.C., reprezentant legal)

denumit/ă în continuare subcontractant/subantreprenor.

2. Obiectul acordului de subcontractare

Obiectul prezentului acord de subcontractare îl reprezintă prestarea de către subcontractant a următoarelor categorii de servicii:

- ……………………………………………………………………………………………….

- ……………………………………………………………………………………………….

- ……………………………………………………………………………………………….

în cadrul contractului de achiziţie publică având ca obiect  ………………………………………………………………………………………………………(denumirea contractului de achiziţie publică)

pe care contractantul general îl va încheia cu autoritatea contractantă.

3. Valoarea serviciilor prestate de subcontractant

Valoarea srviciilor ce vor fi prestate de către subcontractant, conform ofertei depuse, este de ………………………. lei (fără TVA), reprezentând ……….. % din valoarea totală a ofertei şi implicit, din valoarea totală a contractului de achiziţie publică.

4. Durata de prestare a servicilor executate de subcontractant

Durata de prestare a serviciilor ce fac obiectul prezentului acord de subcontractare va fi stabilită în conformitate cu graficul de prestare a contractului de achiziţie publică.

La încheierea contractului de subcontractare graficul de prestare a serviciilor  se va constitui ca anexă a contractului de subcontractare.

5. Durata de garanţiei de bună execuţie a serviciilor prestate de subcontractant

Durata garanţiei de execuţie a serviciilor  ce fac obiectul prezentului acord de subcontractare va fi ….. luni, de la data semnării procesului verbal de recepţie la terminarea prestarii serviciilor.

6. Alte clauze

Subcontractantul se angajează faţă de contractant cu aceleaşi obligaţii şi responsabilităţi pe care contractantul le are faţă de autoritatea contractantă conform contractului de achiziţie publică având ca obiect ……………………………………………………………………………………………

(denumirea contractului de achiziţie publică)

Prezentul acord de subcontractare a fost încheiat astăzi ……………………………, în trei exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte şi un exemplar original ce va fi depus împreună cu oferta.

Contractant general                        Subcontractant

………………………….…….		 ………..………………...

(denumirea)			          		 (denumirea)

………………………….…….		 ………..………………...

(reprezentant legal)		   	 (reprezentant legal)

L. S.						  L. S.

----------

Notă:

În cazul în care oferta depusă este desemnată câştigătoare a licitaţiei, acordul de subcontractare va fi legalizat potrivit legii şi va constitui parte integrantă a contractului de subcontractare ce se va încheia între contractant/antreprenor general şi subcontractant/subantreprenor.

- FORMULAR NR. 14

ACORD DE ASOCIERE

în vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică

Prezentul acord de asociere are ca temei legal art. 44, alin. 1 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin legea nr.337/2006.

- Părţile acordului :

_______________________, reprezentată prin................................, în calitate de..............

(denumire operator economic, sediu, telefon)

şi

________________________ reprezentată prin..............................., în calitate de..............

(denumire operator economic, sediu, telefon)

2. Obiectul acordului:

2.1 Asociaţii au convenit să desfăşoare în comun următoarele activităţi:

a) participarea la procedura de achiziţie publică organizată de ................................... ................................(denumire autoritate contractantă) pentru atribuirea contractului /acordului cadru ...........................................................(obiectul contractului/acordului-cadru)

b) derularea în comun a contractului de achiziţie publică în cazul desemnării ofertei comune ca fiind câştigătoare.

2.2 Alte activitaţi ce se vor realiza în comun:

1. ___________________________________

2. ___________________________________

… ___________________________________

2.3 Contribuţia financiară/tehnică/profesională a fiecarei părţi la îndeplinirea contractului de achiziţie publică este:

1._______ % S.C. ___________________________

2._______ % S.C. ___________________________

2.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activităţile comune desfăşurate de asociaţi se va efectua proporţional cu cota de participare a fiecărui asociat, respectiv:

1._______ % S.C. ___________________________

2._______ % S.C. ___________________________

3. Durata asocierii

3.1 Durata asocierii constituite în baza prezentului acord este egală cu perioada derulării procedurii de atribuire şi se prelungeşte corespunzător cu perioada de îndeplinire a contractului ( în cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie).

4. Condiţiile de administrare şi conducere a asociaţiei:

4.1 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru întocmirea ofertei comune, semnarea şi depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord.

4.2 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru semnarea contractului de achiziţie publică în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord, în cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie).

5. Încetarea acordului de asociere

5.1 Asocierea îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze:

- expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul;

- neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a activităţilor prevăzute la art. 2 din acord;

- alte cauze prevăzute de lege.

6 Comunicări

6.1 Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă la adresa/adresele ......................................................., prevăzute la art..........

6.2 De comun acord, asociaţii pot stabili şi alte modalităţi de comunicare.

7 Litigii

7.1 Litigiile intervenite între părţi se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare vor fi soluţionate de către instanţa de judecată competentă.

8. Alte clauze:____________________________________________

Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de.....exemplare, câte unul pentru fiecare parte, astăzi............................(data semnării lui)

Liderul asociatiei:

______________________

(denumire autoritate contractanta)

ASOCIAT 1,

___________________

ASOCIAT 2,

___________________

Notă!: Prezentul acord de asociere constituie un model orientativ şi se va completa în funcţie de cerinţele specifice ale obiectului contractului/contractelor.

FORMULAR NR. 15

ÎMPUTERNICIREA LIDERULUI ASOCIAŢIEI

DE A REPREZENTA ASOCIAŢIA LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE

Subsemnaţii, care depunem ofertă comună în cadrul asociaţiei formată din: ………………… (denumirea/numele tuturor operatorilor economici din asociere), împuternicim liderul asociaţiei, ………….. (denumirea/numele desemnat liderul asociaţiei) să reprezinte asociaţia la prezenta procedura de .................... (se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect .....................................… (denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV), la data de .................................… (zi/lună/an), organizată de ….................................. (denumirea autorităţii contractancte).

Denumirea/numele şi semnăturile asociaţilor:

|  | Lider asociaţie | Asociat 1 | Asociat 2 | ... | Asociat n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Denumirea/numele asociatului |  |  |  |  |  |
| Numele şi prenumele persoanei autorizate care semnează împuternicirea |  |  |  |  |  |
| Semnătură autorizată |  |  |  |  |  |

Data completării: …..................(ziua, luna anul).

Notă: În situaţia în care ofertantul depune ofertă în nume propriu se va marca corespunzător căsuţa de mai jos:

	NU ESTE CAZUL

Data completării: …..................(ziua, luna anul).

Ofertant / Lider de asociaţie,

……………………….

(denumirea/numele operatorului economic)

……………………….

(numele persoanei autorizate şi semnătura)

# FORMULAR NR. 16

# Operatoreconomic

…………………..

(denumirea/numele)

- DECLARAŢIE PRIVIND RESPECTAREA OBLIGAŢIILOR

REFERITOARE LA CONDIŢIILE DE MUNCĂ ŞI DE PROTECŢIA MUNCII

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ……………………………….. (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, în conformitate cu art. 34 alin. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006 că, la elaborarea ofertei, s-a ţinut cont de obligaţiile referitoare la respectarea condiţiilor de muncă şi a normelor de protecţia muncii şi PSI ce se impun a fi respectate în execuţia lucrărilor.

Subsemnatul  declar că ne angajăm faţă de autoritatea contractantă că, pe tot parcursul execuţiei contractului de lucrări,  vor fi respectate normele de protecţia muncii şi PSI în vigoare.

Subsemnatul  declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

- Data completării: …………………

Operator economic,

...............................

(semnătură autorizată)

FORMULAR NR. 17

CERTIFICAT

de participare la licitaţie cu ofertă independentă

I. Subsemnatul/Subsemnaţii, ..................., reprezentant/reprezentanţi legali al/ai ................., întreprindere/asociere care va participa la procedura de achiziţie publică organizată de ..........., în calitate de autoritate contractantă, cu nr. ............ din data de .................,

certific/certificăm prin prezenta că informaţiile conţinute sunt adevărate şi complete din toate punctele de vedere.

II. Certific/Certificăm prin prezenta, în numele ........................, următoarele:

1. am citit şi am înţeles conţinutul prezentului certificat;

2. consimt/consimţim descalificarea noastră de la procedura de achiziţie publică în condiţiile în care cele declarate se dovedesc a fi neadevărate şi/sau incomplete în orice privinţă;

3. fiecare semnătură prezentă pe acest document reprezintă persoana desemnată să înainteze oferta de participare, inclusiv în privinţa termenilor conţinuţi de ofertă;

4. în sensul prezentului certificat, prin concurent se înţelege oricare persoană fizică sau juridică, alta decât ofertantul în numele căruia formulăm prezentul certificat, care ofertează în cadrul aceleiaşi proceduri de achiziţie publică sau ar putea oferta, întrunind condiţiile de participare;

5. oferta prezentată a fost concepută şi formulată în mod independent faţă de oricare concurent, fără a exista consultări, comunicări, înţelegeri sau aranjamente cu aceştia;

6. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte preţurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenţia de a oferta sau nu la respectiva procedură sau intenţia de a include în respectiva ofertă elemente care, prin natura lor, nu au legătură cu obiectul respectivei proceduri;

7. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte calitatea, cantitatea, specificaţii particulare ale produselor sau serviciilor oferite;

8. detaliile prezentate în ofertă nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent înainte de momentul oficial al deschiderii publice, anunţată de contractor.

III. Sub rezerva sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare, declar/declarăm că cele consemnate în prezentul certificat sunt adevărate şi întrutotul conforme cu realitatea.

Ofertant,                                                                                                     Data

........................

Reprezentant/Reprezentanţi legali

(semnături)

- FORMULAR NR. 18

- BANCA

……………………

(denumirea)

- SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică

Către,………………………………………………..

(denumirea autorităţii contractante)

…………………………………………………………..

(adresa autorităţii contractante)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ………………………………….............................................................. (denumirea contractului de achiziţie publică),

noi ……………………………………………… (denumirea băncii), având sediul înregistrat la …………………………………………. (adresa băncii), ne obligăm faţă de ………………………………………………….. (denumirea autorităţii contractante) să plătim suma de ……………………………………… (suma în litere şi cifre), la prima cerere scrisă şi fără ca aceasta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiţia ca, în cererea sa, autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existentei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare:

- Ofertantul ……………………………………. (denumirea/numele ofertantului) şi-a retras oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

- Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ……………………………………………… (denumirea/numele ofertantului) nu a constituit garanţia de bună execuţie în perioada de valabilitate a ofertei;

- Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ……………………………………. (denumirea/numele ofertantului) a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a ofertei.

Prezenta garanţie este valabilă până în data de..…………….Parafată de bancă ………………. în ziua ………… luna ………….. anul ……….

(semnătură autorizată)

DECLARATIE

privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii

I.Date de identificare a intreprinderii

Denumirea intreprinderii

…………………………………………………………………………………………………….

Adresa sediului social

…………………………………………………………………………………………………….

Cod unic de inregistrare

…………………………………………………………………………………………………….

Numele si functia

…………………………………………………………………………………………………….

(presedintele consiliului de administratie, director general sau echivalent)

II. Tipul intreprinderii

Indicati, dupa caz, tipul intreprinderii:

□ Intreprindere autonoma.

□ Intreprindere partenera.

□ Intreprindere legata.

III. Date utilizate pentru a se stabili categoria intreprinderii1

Exercitiul financiar de referinta2

| Numarul mediu annual de salariati | Cifra de afaceri anuala neta ( mii lei/mii Euro ) | Active totale ( mii lei/mii Euro ) |
| --- | --- | --- |

Important: Precizati daca, fata de exercitiul financiar anterior, datele financiare au inregistrat modificari care determina incadrarea intreprinderii intr-o alta categorie ( respectiv micro-intreprindere, intreprindere mica, mijlocie sau mare ).

□ Nu

□ Da ( in acest caz se va completa si se va atasa o declaratie referitoare la exercitiul financiar anterior ).

Semnatura………………………………………………………………………….

(numele si functia semnatarului, autorizat sa reprezinte intreprinderea)

Declar pe propria raspundere ca datele din aceasta declaratie si din anexe sunt conforme cu realitatea.

Data intocmirii……………………….                        Nume, prenume……………………………….

Semnatura……………………………                        Functie………………………………………...

1-Datele sunt calculate in conformitate cu Art.6 din Legea nr.346/2004, modificata si completata prin OG nr.27/2006.

2-Datele cu privire la numarul mediu annual de salariati, cifra de afaceri anuala neta si activele totale sunt cele realizate in ultimul exercitiu financiar raportate in situatiile financiare anuale aprobate de actionari sau asociati. In cazul intreprinderilor nou infiintate datele cu privire la numarul mediu annual de salariati, cifra de afaceri anuala neta si activele totale se determina si se declara pe propria raspundere.

Data completării: .................

Operator economic,

................................

(semnătură autorizată)

- FORMULAR  19

.............................................

(denumirea/numele ofertant)

- FORMULAR DE OFERTĂ

Către ....................................................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului ...... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus mentionată, să prestăm ...................... (denumirea serviciului) pentru suma de .................................. (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei) platibilă după recepţia serviciilor, la care se adaugă TVA în valoare de .............................................. (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile din anexă, în graficul de timp solicitat de autoritatea contractantă. (se va indica anexa la formular)

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ................................................................................... zile (durata în litere şi cifre)

respectiv până la data de ....................... (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.

5. Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare)

|_| depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”.

|_| nu depunem ofertă alternativă.

6. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă primită.

Data _____/_____/_____

...............................................................................,

(nume, prenume şi semnătură),

- L.S.

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ....................................... (denumirea/numele operatorului economic)

# FORMULAR   20

# ANEXA  OFERTA

..........................................................

(denumirea/numele ofertant)

- CENTRALIZATOR DE PREŢURI

pentru servicii

- Anexă la ofertă

| Nr. crt. | etapele/fazele procesului de elaborare a studiului de fezabilitate | VALOARE ( fara TVA ) |  | VALOARE ( cu TVA ) |  | OBSERVATII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Euro | Lei | Euro | Lei |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |

.............................................

(semnătura autorizată)

- L.S.

FORMULAR  21

# Operator economic:

…………………..

(denumirea/numele)

ÎMPUTERNICIRE

Prin prezenta, noi, ..................................... (denumirea/numele operatorului economic), reprezentată legal prin ....................... (numele şi prenumele reprezentatului legal al operatorului economic), având funcţia de .................. (funcţia conducătorului operatorului economic), împuternicim pe ..................................... (numele şi prenumele persoanei împuternicite), care se legitimează cu C.I./B.I. seria ...... nr. ................, să reprezinte şi să semneze în numele nostru procesul verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor precum şi alte documente aferente acesteia privind procedura ....................... (se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului având ca obiect ....................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV), organizată de către .................. (denumirea autorităţii contractante) la data ...................., ora .............. (data/ora şedinţei de deschidere a ofertelor).

Data completării: .................

Operator economic,

................................

(semnătură autorizată)

Terţ susţinător financiar

..........................

(denumirea)                                 ANGAJAMENT

privind susţinerea financiară

a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici

Către, ................................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ..............................

(denumirea contractului de achiziţie publică), noi .......................(denumirea terţului susţinător financiar), având sediul înregistrat la .................. (adresa terţului susţinător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia ................ (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta/aceştia conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.

Acordarea susţinerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia .......... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) suma de .................................................................. (valoarea totală/parţială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică.

Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să răspundem faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de ..... (denumire ofertant/grupul de operatori economici), în baza contractului de achiziţie publică şi pentru care ...... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) a primit susţinerea financiară conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discuţiune.

Noi, ..................... (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să renunţam definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea contractantă, cât şi faţă de ............ (denumire ofertant/candidat/grupul de ofertanţi), care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.186 alin.(2) din OUG nr.34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea financiară acordată .............................................................. (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici).

Data completării,					Terţ susţinător,

(semnătură autorizată)

# ..........................

(denumirea)

ANGAJAMENT

privind susţinerea tehnica si profesională

a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici

Către, ..............................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ...................... (denumirea contractului de achiziţie publică), noi ............. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), având sediul înregistrat la .......... .............(adresa terţului susţinător tehnic şi profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia.............. (denumirea ofertantului/grupului de operatori economici) toate resursele tehnice şi profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta/aceştia, conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.

Acordarea susţinerii tehnice şi profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia .......... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) resursele tehnice şi/sau profesionale de ................................................ ..................................................................necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică.

Noi, ....................... (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că înţelegem să răspundem, în mod necondiţionat, faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de ....................... (denumire ofertant/candidatului/grupul de operatori economici), în baza contractului de achiziţie publică, şi pentru care ................ (denumire operatorul/candidatului/grupul de operatori economici) a primit susţinerea tehnică şi profesională conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discuţiune.

Noi, .................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm ca înţelegem să renunţăm definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea contractantă, cât şi faţă de ................. (denumire ofertant/grupul de ofertanţi), care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.190 alin.(2) din OUG nr.34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea tehnică şi profesională acordată .............................................................. (denumirea ofertantului/lcandidatului/grupului de operatori economici).

Data completării,							Terţ susţinător,

...........................							.....................

(semnătură autorizată)

# Terţ susţinător tehnic şi profesional

..........................

(denumirea)

Declaraţie

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .......................... (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care dispun şi care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică............................................................. sunt reale.

Declar de asemenea că vom disponibiliza aceste resurse necondiţionat, în funcţie de necesităţile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică având ca obiect..........................................................( obiectul contractului).

LISTA

privind logistica, utilajele, instalaţiile şi echipamentele tehnice aflate în dotare si care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică

| Nr. crt | Denumire utilaj/echipament/instalaţie | Cantitate U.M. | Forma de deţinere |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Proprietate | În chirie |

Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră tehnică şi profesională oferită .............................................. ....................................................(denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici).

Data completării,						Terţ susţinător,

(semnătură autorizată)

# Terţ susţinător tehnic şi profesional

..........................

(denumirea)

Declaraţie

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........(denumirea terţului susţinător tehnic si profesional), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului angajat şi al cadrelor de conducere şi care urmează a fi efectiv alocat pentru indeplinirera contractului de achiziţie publică.................................................... sunt reale.

LISTA

privind personalului angajat şi al cadrelor de conducere care urmează a fi efectiv

alocate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică

|  | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Personal angajat |  |  |  |
| Din care personal de conducere |  |  |  |
| Personal efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului |  |  |  |
| Din care personal de conducere efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului |  |  |  |

Anexez declaraţiei, CV-urile personalului de conducere precum şi ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate, referitoare la experienţa anterioară, capacităţile tehnice şi personalul angajat şi cel de conducere sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ........... (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră tehnică şi profesională oferită .............................................. ....................................(denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici).

Data completării,					Terţ susţinător,

(semnătură autorizată)

Model solicitare de clarificări către autoritatea contractantă

SOLICITĂRI DE CLARIFICĂRI

Către,

_________________________________

(denumire autoritate contractanta)

Referitor la procedura de ____________________ (tip procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică/încheierea acordului-cadru ___________________ cod CPV ________________, vă adresăm următoarea solicitare de clarificări cu privire la:

……………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

Faţă de cele de mai sus, vă rugăm sa ne prezentaţi punctul dumneavoastră de vedere cu privire la aspectele menţionate mai sus.

Cu consideratie,

S.C.____________________

___________________________

(adresa)

………………………………………

(semnatura autorizată)

Model de contestaţie

Formular pentru persoane juridice

Antet/contestator

………………………….

CONTESTAŢIE

Subscrisa………………………....... (denumirea persoanei juridice), cu sediul în …….....................................………., cod unic de înregistrare ...…………………………, reprezentată legal prin .................... în calitate.........., în calitate de ofertant/candidat la procedura de atribuire ........... a contractului de achiziţie publică (obiectul contractului) ………………., organizată de autoritatea contractantă ……………………… (denumirea autorităţii contractante) …….., având sediul în (adresa autorităţii contractante) …………..........................., formulez prezenta:

CONTESTAŢIE

prin care solicit

anularea actului

obligarea autorităţii contractante de a emite un act

obligarea autorităţii contractante la adoptarea de măsuri necesare pentru remediere actului/actelor care afectează procedura de atribuire.

…………………………..

Se nominalizează actul/actele atacate.

Motivele care stau la baza contestaţiei sunt :

- în fapt …………………………………………..

- în drept ……………………………………….

În sprijinul contestaţiei depun următoarele mijloace de probă:

………………………

Data,

Reprezentat legal (nume/prenume în clar)

___________________

Model declaraţie iniţială privind îndeplinirea cerinţelor de calificare

Operator Economic

..........................

(denumirea)

DECLARAŢIE*

Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea operatorului economic), în calitate de:

- ofertant unic (cu ofertă individuală)

- ofertant asociat (cu ofertă comună)

la procedura de ................. (se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect ....................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrării), codul CPV .............organizată de ............ (denumirea autorităţii contractante), la data de................ zi/luna/an),

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că îndeplinesc criteriile de calificare astfel cum au fost solicitate în documentaţia de atribuire, după cum urmează :

- Situaţia personală

- Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale

- Situaţia economico-financiară

- Capacitatea tehnică şi/sau profesională

- Standarde de asigurare a calităţii

- Standarde de protecţie a mediului.

(se bifează după caz)

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate în prezenta declaraţie precum şi Anexa acesteia sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare potrivit prevederilor legale.

Data completării						Operator economic,

...................................

(semnătură autorizată)

ANEXA 1

Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea operatorului economic), în susţinerea DECLARAŢIEI menţionez succinct modul concret de îndeplinire a documentelor* aşa cum au fost solicitate în documentaţia de atribuire de către autoritatea contractantă:

A Situaţia personală:

•....................................

•………………………

•………………………

•……………………….

•………………………

B Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale:

•....................................

•………………………

•………………………

•……………………….

•………………………

C Situaţia economico-financiară:

•....................................

•………………………

•………………………

•……………………….

•………………………….

D Capacitatea tehnică şi/sau profesională:

•....................................

•………………………

•………………………

•……………………….

•………………………….

E Standarde de asigurare a calităţii:

•....................................

•………………………

•………………………

•……………………….

•………………………….

F Standarde de protecţie a mediului:

•....................................

•………………………

•………………………

•……………………….

•………………………….

*NOTĂ: dacă au fost solicitate se completează inclusiv cu diverse valori, cantităţi sau alte asemenea.

Înţeleg că în cazul în care primesc din partea autorităţii contractante o solicitare de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probează/confirmă îndeplinirea cerinţelor de calificare prezentate mai sus, mă oblig să le prezint în termenul stabilit.

Data completării 						Operator economic,

...................................

(semnătură autorizată)

FORMULAR  NR. 22

BANCA

……………………

(denumirea)

SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ DE BUNĂ EXECUŢIE

Către,

…………………………………………………………..

(denumirea autorităţii contractante)

…………………………………………………………..

(adresa autorităţii contractante)

Cu privire la contractul de achiziţie publică …………………………………........ (denumirea contractului de achiziţie publică), încheiat între …………………… (denumirea/numele contractantului), în calitate de contractant şi ……………………………………………… (denumirea autorităţii contractante), în calitate de achizitor, ne obligăm să plătim în favoarea achizitorului, până la concurenţa sumei de …………………….. (suma în cifre şi în litere) reprezentând …… % din valoarea contractului respectiv, orice sumă cerută de acesta la prima sa cerere însoţită de o declaraţie cu privire la neîndeplinirea obligaţiilor ce revin contractantului, astfel cum sunt acestea prevăzute în contractul de achiziţie publică mai sus menţionat. Plata se va face în termenul menţionat în cerere, fără nici o altă formalitate suplimentară din partea achizitorului sau a contractantului.

Prezenta garanţie este valabilă până în data de ………………………. .

În cazul în care părţile contractante sunt de acord să prelungească perioada de valabilitate a garanţiei sau să modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului băncii, se va obţine acordul nostru prealabil; în caz contrar prezenta scrisoare de garanţie îşi pierde valabilitatea.

Parafată de bancă ………………. în ziua ………… luna ………….. anul ……….

(semnătură autorizată)

- Contract de servicii

nr.______________data_______________

1. Părţile contractante

În temeiul Ordonanţei de Urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de prestare de servicii,

între

Autoritatea contractanta :  Municipiul Drobeta Turnu Severin cu sediul in Drobeta Turnu Severin, str.Maresal Averescu nr.2, telefon/fax 0252/314379, număr de înmatriculare - ,cod fiscal 4426581, cont trezorerie: RO71TREZ46124700271XXXXX   reprezentată prin GHERGHE CONSTANTIN - funcţia.PRIMAR si Ec. Elena Calianu – Director economic în calitate de achizitor, pe de o parte

şi

…….............................................……………......................denumirea operatorului economic adresă .........................................telefon/fax .....................număr de înmatriculare ..........................................cod fiscal ...................................cont (trezorerie, bancă)..........................................................................reprezentată prin .............................................................(denumirea conducătorului), funcţia............................................... în calitate de prestator, pe de altă parte.

2. Definiţii

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

a) Contract - prezentul contract şi toate anexele sale;

b)achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

c) preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;

d)servicii - activităţi a căror prestare face obiect al contractului;

e)produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza aferent serviciilor prestate conform contractului;

f)forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă.

Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;

g) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

3. Interpretare

3.1 - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

- Clauze obligatorii

4. Obiectul şi preţul contractului

4.1. - Prestatorul se obligă  să presteze Studiul de fezabilitate pentru ”Reabilitare si reamenajare centru  urban vechi si valorizare potential Dunare” in Municipiului Drobeta Turnu-Severin cod CPV 71322000-1 Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice; cod CPV  71322500-6 Servicii de proiectare tehnică pentru infrastructura de transport; cod CPV  71241000-9 Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă, analize în conformitate cu cerinţele din caietul de sarcini şi cu prevederile HG nr.28/2006 în perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.

4.2. - Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului de servicii Studiul de fezabilitate pentru ”Reabilitare si reamenajare centru  urban vechi si valorizare potential Dunare” in Municipiului Drobeta Turnu-Severin.

4.3. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul serviciilor prestate, plătibil prestatorului de către achizitor conform graficului de plăţi, este de ........... lei /euro, din care T.V.A. ................ lei.

5. Durata contractului

5.1 – Durata prezentului contract este de _____ luni, adică de la............................................până la ………...............

6. Documentele contractului

6.1 - Documentele contractului sunt ( cel puţin):

a) caietul de sarcini;

b) propunerea tehnică şi propunerea financiară;

c) graficul de îndeplinire a contractului;

d) graficul de plăţi;

e) garanţia de bună execuţie, dacă este cazul;

f) angajamentul ferm de susţinere din partea unui terţ, dacă este cazul.

(se enumeră, după caz, toate documentele pe care părţile înţeleg să le considere ca fiind parte intergrantă a contractului)

7. Obligaţiile principale ale prestatorului

7.1- Prestatorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentul contract în perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate.

7.2- Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi/sau performanţele prezentate în propunerea tehnică, anexă la contract.

7.3 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu graficul de prestare prezentat în propunerea tehnică.

7.4 - Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

- reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu serviciile prestate, şi

- daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

8. Obligaţiile principale ale achizitorului

8.1 – Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate.

8.2- Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate în termenul convenit.

8.3 - Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator în termenul convenit de la emiterea facturii de către acesta. Plăţile în valută se vor efectua prin respectarea prevederilor legale.

8.4 - Prestatorul va transmite lunar Beneficiarului o situaţie de plata care sa cuprindă sumele la care se considera îndreptăţit, însoţită de facturile corespunzătoare,si vizata de reprezentantii beneficiarilor cu cel putin 3 zile inainte de data de 24 a lunii de facturare. Plata facturilor reprezentand contravaloarea serviciilor prestate conform situatiei de plata, se realizeaza in perioada 24 – 31 a fiecarei luni.

8.5 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 zile de la expirarea perioadei prevăzute convenite, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat ce achizitorul onorează factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp posibil.

9. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor

9.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,10 %/zi de intarziere din valoarea contractului ramas de executat.

9.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,10 % /zi intarziere din plata neefectuată.

9.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a cere rezilierea contractului şi de a pretinde plata de daune-interese.

9.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru prestator.

În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

- Clauze specifice

10. Garanţia de bună execuţie a contractului

10.1 - (1) Executantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de 5 % din preţul fără TVA al contractului.

(2) Modul de constituire a garanţiei de bună execuţie este reţineri succesive din facturi parţiale.

(3) Executantul are obligaţia de a deschide în maxim de 10 (zece) zile de la semnarea contractului un cont la dispoziţia autorităţii contractante, la o bancă agreată de ambele părţi.

(4) Suma iniţială care se depune de către executant în contul astfel deschis va fi de 0,5 % din preţul contractului. Pe parcursul îndeplinirii contractului autoritatea contractantă urmează să alimenteze acest cont  prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite contractantului, până la concurenţa sumei stabilite drept garanţie de bună execuţie.

10.2 - Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare şi să emită ordinul de începere a contractului numai după ce executantul a făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie.

10.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă executantul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru executantului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.

10.4 - Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie  în conformitate cu prevederile art. 92, din HG.925/2006.

11. Alte responsabilităţi ale prestatorului

11.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică.

(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevazută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

11.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu graficul de prestare convenit. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

(se precizează anexa ce conţine graficul de prestare)

12. Alte responsabilităţi ale achizitorului

12.1 - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului.

13. Recepţie şi verificări

13.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică şi din caietul de sarcini.

13.2 - Verificările vor fi efectuate de către achizitor prin reprezentanţii săi împuterniciţi, în conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligaţia de a notifica în scris prestatorului, identitatea persoanelor împuternicite pentru acest scop.

(se precizează anexa care conţine modul de verificare şi recepţie a serviciilor)

14. Începere, finalizare, întârzieri, sistare

14.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt posibil de la primirea ordinului de începere a contractului,maxim 3 zile lucratoare.

(2) În cazul în care prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate în exclusivitate achizitorului, părţile vor stabili de comun acord:

- a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; şi

- b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adăuga la preţul contractului.

14.2 - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevăzută a fi terminată într-o perioadă stabilită în graficul de prestare, trebuie finalizate în termenul convenit de părţi, termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor.

(2) În cazul în care:

              - orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului, sau

              - alte circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea contractului de către prestator,

îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a acestora, atunci părţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna un act adiţional.

14.3 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă graficul de prestare, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate în graficul de prestare se face cu acordul părţilor, prin act adiţional.

14.4 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi prestatorului.

15. Ajustarea preţului contractului

15.1 - Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.

15.2 - Preţul contractului  nu se ajustează.

16. Subcontractanţi

16.1 - Prestatorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.

16.2 - (1) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.

(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract.

16.3 - (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de prestator de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contract.

(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi îndeplinesc partea lor din contract.

16.4 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va determina schimbarea preţului contractului şi va fi notificată achizitorului.

17. Forţa majoră

17.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

17.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

17.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

17.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

17.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.

17.6- Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.

18. Soluţionarea litigiilor

18.1 - Achizitorul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

18.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze fie prin arbitraj la Camera de Comerţ şi Industrie a României, fie de către instanţele judecătoreşti din România.

19. Limba care guvernează contractul

19.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

20. Comunicări

20.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.

20.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

21. Legea aplicabilă contractului

21.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

22.Alte clauze

22.1 – Eventuale erori de calcul sau sume incasate necuvenit constatate de organele abilitate, se vor suporta de prestator inclusiv despagubirile aferente.

22.2  - Devansarea serviciilor de catre prestator, nu atrage obligatia achitarii contravalorii acestora tot in devans, plata facându-se asa cum s-a stabilit conform bugetului aprobat pe fiecare an bugetar.

22.3  - Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a modifica prevederile programului anual de plati, functie de esalonarea cuprinsa in bugetul local pe anul respectiv.

22.4 - Prestatorul va lua la cunostiinta de esalonarea achizitorului, prin acte aditionale la prezentul contract.

Părţile au înteles să încheie azi .......................... prezentul contract în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

(se precizează data semnării de către părţi).

Achizitor,	 	   		                                      Prestator,

PRIMARIA MUNICIPIULUI

DROBETA TR.SEVERIN

PRIMAR,

Av.Gherghe Constantin

SECRETAR,

Jr. Iota Rogobete

DIRECTOR EXECUTIV,

Ec. Calianu Elena

SERVICIUL ADMINISTRATIE

PUBLICA LOCALA,

Jr. Neamtu Ana

SERVICIUL INVESTITII,

Ing. Manafu Radu

Clauza se utilzează numai în cazul în care preţul contractului nu este ferm