Aprobat

Rector

Prof.univ.dr. Ion Vladimirescu

DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE

pentru achiziţia publică de servicii de proiectare instalatii gaze si ventilatie

si executie lucrari pentru

Reparatii Sali L-002, L-003, L-004, L-008, L-009, L-019, L-020, L-110, L-217, L-302, L-304, L-315, L-316, L-320, L-323, L-324 Facultatea de Agricultura

prin cerere de ofertă, conform prevederilor OUG nr. 34/2006,

HG nr. 925/2006, OUG nr. 94/2007, OUG nr. 19/2009,

OUG nr.  72/2009, OUG nr.  76/2010  şi HG nr. 834/2009

Consilier Juridic						Şef Serviciu Achizitii Publice

Anca Udrea					 		Ec. Demetra Lupu Vişănescu

Intocmit,

Ec. Iulia Dragomir

# Craiova, 2011

DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE

pentru achiziţia publică de servicii de proiectare instalatii gaze si ventilatie

si executie lucrari pentru

Reparatii Sali L-002, L-003, L-004, L-008, L-009, L-019, L-020, L-110, L-217, L-302, L-304, L-315, L-316, L-320, L-323, L-324 Facultatea de Agricultura

prin cerere de ofertă, conform prevederilor OUG nr. 34/2006,

HG nr. 925/2006, OUG nr. 94/2007, OUG nr. 19/2009,

OUG nr.  72/2009, OUG nr.  76/2010  şi HG nr. 834/2009

CAPITOLUL I -  FISA  DE DATE A ACHIZITIEI

I. a. AUTORITATEA  CONTRACTANTĂ

| Denumire: Universitatea din Craiova |  |  |
| --- | --- | --- |
| Adresă: A.I.Cuza 13 |  |  |
| Localitate: Craiova | Cod poştal: | Ţara: România |
| Persoana de contact: Demetra Lupu Visanescu | Telefon: 0251/411752 |  |
| E-mail: demetra@administrativ.ucv.ro | Fax: 0251/411752 |  |
| Adresa/ele de internet: — www.ucv.ro |  |  |

I. b  Principala activitate sau activităţi ale autorităţii contractante

| □ ministere ori alte autorităţi publice centrale inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local □ agenţii naţionale □ autorităţi locale □ alte institutii guvernate de legea publică □ instituţie europeană/organizaţie internaţională ■ altele | □ servicii publice centrale □ apărare □ ordine publică/siguranţă naţională □ mediu □ economico-financiare □ sănătate □ construcţii şi amenajarea teritoriului □ protecţie socială □ cultură, religie şi actv. recreative ■ educaţie □ activităţi relevante □ energie □ apă □ poştă □ transport □ altele (specificaţi) |
| --- | --- |

Autoritatea contractantă achiziţionează  în  numele altei autorităţi contractante   						  DA □         NU■

| Alte informaţii şi/sau clarificări pot fi obţinute: |  |
| --- | --- |
|  | ■ De la Serviciul Achizitii Publice, str. Libertatii , Nr.19, camera 102, telefon 0251/411.752 □ altele: |
| Date limită de primire a solicitărilor de clarificări Data: 13-05-2011 Ora limită : 1200 Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări: 17-05-2011 ora 1200 |  |

I. c Instituţia responsabilă  pentru soluţionare contestaţie:

Denumire: Consiliul Naţional de soluţionare a Contestaţiilor

Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3

Localitate: Bucureşti Cod poştal: 030084 Ţara: România

E-mail: Telefon/fax +4(021)3104641 +4(021)3104642

Adresă internet: www.cnsc.ro.

I. d Sursa de finanţare :

| Venituri proprii Facultatea de Agricultura | După caz, proiect/program finanţat din fonduri comunitare DA □ NU ■ |
| --- | --- |

II:  OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere

| II.1.1) Denumire contract: Achizitie de servicii de proiectare instalatii gaze si ventilatie si executie lucrari pentru Reparatii Sali L-002, L-003, L-004, L-008, L-009, L-019, L-020, L-110, L-217, L-302, L-304, L-315, L-316, L-320, L-323, L-324 Facultatea de Agricultura |  |  |
| --- | --- | --- |
| II. 1.2) Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare |  |  |
| (a) Lucrări ■ | (b) Produse □ | (c) Servicii □ |
| Execuţie □ Proiectare şi execuţie ■ Realizare prin orice mijloace corespunzătoare cerinţelor specificate de autoritate contractantă □ | Cumpărare □ Leasing □ Închiriere □ Cumpărare în rate □ | Categoria serviciului 2A □ 2B □ |
| Principala locaţie a lucrării Universitatea din Craiova Facultatea de Agricultura Cod CPV : 71321000-4, 71322200-3 45310000-3, 45232141-2 45332400-7, 45400000-1 45331210-1, 45333000-0 | Principalul loc de livrare _______________________ _______________________ | Principalul loc de prestare _______________________ _______________________ |
| II. 1. 3) Procedura se finalizează prin : Contract de achiziţie publică: ■ Încheierea unui acord cadru: □ |  |  |
| II. 1.4. Durata contractului de achiziţie publică : termen contract servicii si executie lucrari : - 20 de zile proiectare instalatii gaze si ventialtie - maxim 15.09.2011 executie Oferta care nu respectă termenul de executie va fi declarată neconformă în temeiul art. 36 din HG 925/2006 |  |  |
| II.1.6) Divizare pe loturi da □ nu ■ |  |  |
| II.1.7) Ofertele alternative sunt acceptate DA □ NU ■ Ofertantul va depune doar oferta de bază |  |  |

II.2) Cantitatea sau scopul contractului

II.2.1) Total cantităţi / prestaţii servicii / lucrări: Conform caietului de sarcini.

III Condiţii specifice contractului

| III.3 Alte condiţii particulare referitoare la contract: III.3.1. Contract rezervat III.3.2. Altele | DA □ NU ■ DA □ NU ■ |
| --- | --- |

IV: PROCEDURA

| IVI.1) Procedura selectată |  |
| --- | --- |
| Licitaţie deschisă □ Licitaţie restrânsă □ Licitaţie restrânsă accelerată □ Dialog competitiv □ | Negociere cu anunţ de participare □ Negociere fără anunţ de participare □ Cerere de oferte ■ Concurs de soluţii □ |

IV.2)  Etapa finală de licitaţie electronică       DA  ■        NU  □

Se va desfăşura o licitaţie electronică, pentru fiecare lot în parte, care va constitui etapa finală a procedurii de licitaţie deschisă. Elementul ofertei care urmează să facă obiectul procesului de reofertare este preţul. Se va desfăşura o singură rundă de o zi. La licitaţia electronică au dreptul să participe doar operatorii economici înregistraţi în SEAP conform. Art. 6 alin. 2 din HG 1660/2006 şi cărora le-au fost transmise invitaţiile de participare la această fază de către autoritatea contractantă, conform prevederilor art. 165 alin 2 din OUG 34/2006.

IV.3.) Legislaţia aplicată

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări prin Legea 337/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418/15.05.2006; - Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625/20.07.2006, cu modificările şi completările ulterioare. - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 94/2007 privind modificarea OUG 34/2006 - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 19/2009 privind unele măsuri în domeniul legislaţiei referitoare la achiziţiile publice - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 72/2009 privind unele măsuri în domeniul legislaţiei referitoare la achiziţiile publice - Hotărârea Guvernului nr. 834/2009 privind modificarea şi completarea HG nr. 925/2006 - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 76/2010 privind unele măsuri în domeniul legislaţiei referitoare la achiziţiile publice 9. Legea 278/2010 privind aprobarea cu modificări a OUG nr. 76/2010

V. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECŢIE

| V.1) Situaţia personală a candidatului /ofertantului ATENTIE: Încadrarea în una sau mai multe dintre situaţiile prevăzute la art. 180 si la art.181 din Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, atrage excluderea candidatului/ofertantului din procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică. În cazul în care oferta este depusă de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta documentele si formularele menţionate mai jos. In cazul în care persoana care semnează declaraţiile/formularele solicitate nu este reprezentantul legal al operatorului economic (lider, asociat, subcontractant), se va ataşa o împuternicire pentru acesta. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vor fi excluşi din procedura de atribuire ofertanţii care se încadrează în prevederile 691 din OUG 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, respectiv „Ofertantul/Candidatul/Ofertantul asociat/ Subcontractant care are drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere sau supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv sau care se află în relaţii comerciale, astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 69 lit. a) cu persoane ce deţin funcţii de decizie din cadrul autorităţii contractante” In acest sens fiecare participant la oferta, asociat sau subcontractant, va prezenta o declaraţie – Formularul 2C |  |  |  |
| Declaratie privind calitatea de participant la procedura Solicitat ■ Nesolicitat □ |  | Declaratia privind calitatea de participant la procedura Operatorul economic (lider, asociat, subcontractor) va prezenta o declaratie in conformitate cu Formularul nr. 11 In cazul prezentarii unei asociatii de operatori economici in licitatie se vor prezenta toate documentele de eligibilitate pentru toti membrii asociatiei |  |
| Declaraţii privind eligibilitatea Solicitat ■ Nesolicitat □ |  | 1.Prezentare formular 2A Încadrarea în situaţia prevăzută la art. 180 din Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achizţie publică . 2.Certificat de participare la licitaţie cu ofertă independentă – formular 2B 3.Declaratie privind incadrarea in prevederile art. 69¹ din o.u.g. nr. 34/2006-formular 2C. |  |
| Documente care demonstrează neîncadrarea în prevederile art. 181 Solicitat ■ Nesolicitat □ |  | Cerinţa minimă obligatorie de calificare constă în prezentarea de catre operatorul economic (lider, asociat) a documentelor de mai jos 1. Prezentarea formularului 3 Încadrarea în situaţia prevăzută la art. 181 din Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achizţie publică . - Certificat de atestare fiscala eliberat de Administratia Finantelor Publice privind plata datoriilor la Bugetul consolidat in termen de valabilitate- original sau copie semnata si stampilata “Conform cu originalul” - Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale privind plata datoriilor la bugetul local in termen de valabilitate – original sau copie semnata si stampilata “Conform cu originalul” Pentru persoane juridice străine: Operatorul economic va prezenta documente edificatoare (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) prin care să dovedească că şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor către buget. Documentele vor fi prezentate în traducere legalizată. În situaţia în care din documentele solicitate reiese că ofertantul se afă într-una din stuaţiile prevăzute de art. 181 din OUG 34/2006, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului de furnizare. |  |
| ATENTIE: Toate certificatele/ documentele/ formularele mentionate mai sus trebuie să fie prezentate în original sau copie semnată şi ştampilată „Conform cu originalul” şi trebuie să fie valabile la data deschiderii ofertelor. În cazul ofertanţilor (persoane fizice sau juridice) de altă naţionalitate decât cea română, documentele vor fi transmise în limba în care au fost emise, însoţite de o traducere autorizata a acestora în limba română. Toate documentele vor avea, pe lângă semnătură, menţionat în clar numele întreg al persoanei semnatare. A nu se folosi prescurtări. Documentele emise de autorităţile competente vor fi valabile la data deschiderii ofertelor. Documentele pentru care nu este prevăzută o perioadă de valabilitate stabilită de lege, nu vor fi emise cu mai mult de 30 de zile calculate până la data deschiderii ofertelor. Daca exista incertitudini referitoare la situaţia unui operator economic, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite informaţii direct de la autorităţile competente. |  |  |  |
| V.2) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare) În cazul în care oferta este depusă de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta documentele mentionate mai jos. Documentele se vor prezenta în original sau în copie legalizată. |  |  |  |
| Persoane juridice române Solicitat ■ Nesolicitat □ |  | Cerinţa minimă obligatorie de calificare constă în prezentarea documentelor prezentate mai jos Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului- original sau copie semnată şi ştampilată „conform cu originalul” emis cu cel mult 30 zile inainte de data de deschidere,din care sa rezulte : a) ca obiectul de activitate al ofertantului include activitati ce fac obiectul achizitiei publice ; b) ca nu sunt inscrise mentiuni cu privire la faliment ori lichidare, administrarea afacerilor de catre un judecator sindic sau cu privire la declansarea unei proceduri legale pentru declararea sa in una din aceste situatii. |  |
| Persoane juridice /fizice străine Solicitat ■ Nesolicitat □ |  | 1. Pentru a-şi demonstra capacitatea de exercitare a activităţii profesionale operatorul economic va prezenta documente edificatoare prin care să dovedească forma de înregistrare ca persoană fizică sau juridică. Documentele vor fi prezentate în traducere legalizată. |  |
| ATENTIE: Toate certificatele/ documentele/ formularele mentionate mai sus trebuie să fie prezentate în original sau copie semnată şi ştampilată „Conform cu originalul” şi trebuie să fie valabile la data deschiderii ofertelor. În cazul ofertanţilor (persoane fizice sau juridice) de altă naţionalitate decât cea română, documentele vor fi transmise în limba în care au fost emise, însoţite de o traducere autorizata a acestora în limba română. Toate documentele vor avea, pe lângă semnătură, menţionat în clar numele întreg al persoanei semnatare. A nu se folosi prescurtări. Documentele emise de autorităţile competente vor fi valabile la data deschiderii ofertelor. Documentele pentru care nu este prevăzută o perioadă de valabilitate stabilită de lege, nu vor fi emise cu mai mult de 30 de zile calculate până la data deschiderii ofertelor. Daca exista incertitudini referitoare la situaţia unui operator economic, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite informaţii direct de la autorităţile competente. |  |  |  |
| V. 3.) Situaţia economico-financiară |  |  |  |
| Informaţii privind situaţia economico-financiară Solicitat ■ Nesolicitat □ |  | - Fişă de informaţii generale –care contine cifra medie de afaceri pe ultimii trei ani Formularul 4. - Cifra medie de afaceri, realizată pe ultimii trei ani respectiv 2007, 2008, 2009 trebuie sa fie de peste 640.000 lei. În cazul în care oferta este depusă de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta acest formular. În cazul în care valorile sunt exprimate în EURO, echivalenţa se va realiza la cursul lei/euro mediu comunicat de Banca Centrală Europeană pentru anul respectiv ANUL; CURS EURO. 2007; 3,3353. 2008; 3,6829. 2009; 4,2399. Ofertanţii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decât Euro vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de către Banca Centrală Europeană. (www.ecb.eu). Întreprinderile mici si mijlocii pot beneficia de o reducere cu 50% a cifrei de afaceri în conformitate cu art.16 din Legea 346/2004 Nota: Dacă un grup de operatori economici depune o ofertă comună, atunci situaţia economică şi financiară se demonstrează prin luarea în considerare (cumularea) a resurselor tuturor membrilor asocierii. În acest caz, fiecare asociat este obligat să prezinte aceste documente, iar cerinţa minima se va considera îndeplinită în mod cumulativ. Universitatea din Craiova îşi rezervă dreptul de a solicita ofertanţilor prezentarea şi a altor documente în cazul în care cele nominalizate mai sus nu sunt relevante. Intreprinderile mici si mijlocii beneficiaza de o reducere cu 50% a cifrei medii de afaceri in conformitate cu art. 16 din legea 346/2004 |
| V.4.) Capacitatea tehnică şi/sau profesională |  |  |  |
| Autorizatie ANRGN Solicitat ■ Nesolicitat □ | Autorizatie ANRGN – ofertantii vor prezenta copie semnată şi ştampilată „conform cu originalul” dupa autorizatia ANRGN pentru proiectare instalatii gaze naturale |  |  |
| Standarde de asigurarea calităţii Solicitat ■ Nesolicitat □ | Cerinţa minimă obligatorie: Dovada asigurării unui nivel corespunzător al calităţii, în conformitate cu SR EN ISO 9001:2008 pe domeniul de activitate corespunzător obiectului contractului de achiziţie, valabil la data deschiderii ofertelor. Atestarea îndeplinirii acestei cerinţe se demonstrează prin prezentarea certificării sistemului de management al calităţii ofertantului. Nota : Certificarea în conformitate cu SR EN ISO 9001:2008 va cuprinde toate domeniile de activitate din cadrul obiectului contractului de achiziţii publice. În cazul unei asocieri, se consideră îndeplinită cerinţa dacă cumulat toţi asociaţii demonstrează că au certificat sistemul de management al calităţii pe domeniile pentru care răspund în realizarea contractului. |  |  |
| Standarde de protecţia mediului Solicitat ■ Nesolicitat □ | Cerinţa minimă obligatorie: Dovada asigurării unui nivel corespunzător a protecţiei mediului, în conformitate cu SR EN ISO 14001:2005 pe domeniul de activitate corespunzător obiectului contractului de achiziţie valabil la data deschiderii ofertelor. Atestarea îndeplinirii acestei cerinţe se demonstrează prin prezentarea certificării sistemului de management de mediu al ofertantului. Nota: Certificarea în conformitate cu SR EN ISO 14001:2005 va cuprinde toate domeniile de activitate din cadrul obiectului contractului de achiziţii publice. În cazul unei asocieri, se consideră îndeplinită cerinţa dacă cumulat toţi asociaţii demonstrează că au certificat sistemul de management de mediu pe domeniile pentru care răspund în realizarea contractului. |  |  |
| Informaţii privind măsurile de securitate şi sănătate ocupaţională Solicitat ■ Nesolicitat □ | Cerinţa minimă obligatorie: Dovada asigurării unui nivel corespunzător al managementului sistemului de sănătate şi securitate în muncă, în conformitate cu SR OHSAS 18001: 2008 pe domeniul de activitate corespunzător obiectului contractului de achiziţie valabil la data deschiderii ofertelor. Atestarea îndeplinirii acestei cerinţe se demonstrează prin prezentarea certificării sistemului de management al securităţii şi sănătăţii ocupaţionale. Nota: Certificarea în conformitate cu SR EN ISO 18001:2008 va cuprinde toate domeniile de activitate din cadrul obiectului contractului de achiziţii publice. În cazul unei asocieri se consideră îndeplinită cerinţa dacă cumulat toţi asociaţii respectiv subcontractanţii demonstrează că au certificat sistemul de management al securităţii şi sănătăţii ocupaţionale pe domeniile pentru care răspund în realizarea contractului. |  |  |
| Lista principalelor lucrări Solicitat ■ Nesolicitat □ | 1. Lista principalelor lucrari - Ofertantul va prezenta o lista a principalelor lucrări executate in ultimii 5 ani, din care cel putin una are ca obiect proiectarea si executia de lucrari similare in valoare cumulata de cel putin 300.000 lei . Formularul nr. 7 |  |  |
| Recomandari Solicitat ■ Nesolicitat □ | 1.Recomandari privind modul de indeplinire a obligatiilor contractuale asumate, semnate de conducatorii unitatilor la care s-au executat lucrări similare – cel putin una. Se solicita ca una din recomandari sa provina de la beneficiarul lucrarii de cel putin 300.000 lei din cadrul listei principalelor lucrari executate |  |  |
| Utilaje, instalaţii, echipamente tehnice Solicitat ■ Nesolicitat □ | 1.Declaraţie privind utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului . Formular nr. 8 |  |  |
| Efectivul mediu anual al personalului angajat şi al cadrelor de conducere Solicitat ■ Nesolicitat □ | 1.Declaraţie privind efectivul mediu anual al personalului angajat şi al cadrelor de conducere. Formular nr. 9 Declaraţie privind personalul propus pentru eleborarea proiectului – formular nr. 10 A. Se va prezenta colectivul de elaborare al proiectului Pentru toate specializarile de mai sus se vor anexa: CV-uri (Formularul 14), diplome, atestări şi declaraţii în original (Formularul 15), care să demonstreze disponibilitatea de implicare în echipa ofertantului propusă pentru execuţia contractului, vechimea şi experienţa în domeniul de activitate. - Declaraţie privind personalul propus pentru executarea lucrarii Formular nr. 10B. Declaratia va fi insotita de CV-ul persoanelor responsabile cu executarea lucrarii (Formularul 14) . |  |  |
| Informatii privind subcontractantii / asociatii Solicitat ■ Nesolicitat □ | ### 1) Lista cuprinzand asociatii si subcontractantii completata de liderul Asocierii. Formularul 12 ### 2) Acord sau o scrisoare preliminara de asociere (Formularul 12A)- Oferta trebuie sa cuprinda un acord sau o scrisoare preliminara de asociere in care sa se mentioneze ca toti asociatii isi asuma raspunderea colectiva si solidara pentru indeplinirea contractului, ca liderul asociatiei este imputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni in numele tuturor asociatilor si este raspunzator in nume propriu si in numele Asocierii pentru indeplinirea contractului. ### 3) Ofertantul, in cazul in care este format dintr-o asociatie la care participa mai multi operatori economici, va semna o declaratie prin care se obliga ca in cazul in care oferta sa este declarata castigatoare va legaliza asocierea, iar contractul de asociere legalizat(nu autentificat) va fi prezentat Autoritatii Contractante, inainte de data semnarii contractului. 4) Fiecare subcontractant va completa cu propriile date, Formularul 11 - Declaraţie privind calitatea de participant la procedură si Formularul 4 - Informaţii generale |  |  |
| Angajament privind respectarea clauzelor contractuale Solicitat ■ Nesolicitat □ | 1.Angajament privind respectarea clauzelor contractuale Ofertantul va completa o declaratie privind respectarea clauzelor contractuale conform Formularul nr. 16 ### OBS. Nu se accepta modificarea clauzelor contractuale. Oferta depusa de un ofertantul care nu accepta sau modifică clauzele contractuale din contractul ataşat documentaţiei de atribuire se considera neconforma în temeiul art. 36 alin 2 litera b din HG 925/2006 |  |  |

OBS:

- Documentele de calificare vor fi analizate de comisia de evaluare numită de autoritatea contractantă. Orice ofertant care îndeplineşte în totalitate cerinţele minime corespunzătoare criteriilor de calificare va fi considerat calificat.

- Universitatea din Craiova îşi rezervă dreptul de a elimina ofertanţii care nu şi-au îndeplinit sau şi-au îndeplinit în mod defectuos obligaţiile contractuale în temeiul art. 181 litera c1 din OUG 34/2006 modificată prin OUG 94/2007

- Universitatea din Craiova îşi rezervă dreptul de a exclude din procedură ofertanţii care prezintă informaţii false sau nu prezintă informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă, în scopul îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie, în temeiul art 181, lit. e din OUG nr. 34/2006, modificată prin OUG nr. 76/2010.

- Nerespectarea condiţiilor – respectiv modificarea clauzelor contractuale - duce la descalificarea ofertelor în temeiul art. 36 din HG 925/2006.

- Fiecare pagină  a documentelor de calificare va fi numerotată şi ştampilată de către ofertanţi. În caz contrar, documentele nu pot fi luate în considerare deoarece nu sunt asumate de către ofertant prin semnare şi ştampilare de către reprezentantul legal.

VI. PREZENTAREA OFERTEI

| VI.1) Limba de redactare a ofertei | limba română |
| --- | --- |
| VI.2) Perioada de valabilitate a ofertei | 60 zile |
| VI.3) Garanţie de participare Solicitat ■ Nesolicitat □ | 1. Se solicită garanţie de participare în cuantum de : 6.400 lei - Perioada de valabilitate – cel puţin egală cu perioada de valabilitate a ofertei - Mod de constituire: - Scrisoare de Garanţie Bancară – Formularul 6 - ordin de plată în contul deschis la Trezoreria Craiova RO95TREZ2915005XXX000144 - Numerar depus la casieria Universităţii din Craiova Întreprinderile mici şi mijlocii pot beneficia de o reducere cu 50% a garanţiei de participare în conformitate cu art. 16 din Legea 346/2004. |
| VI.4) Modul de prezentare a propunerii tehnice | - Elementele propunerii tehnice se vor prezenta detaliat şi complet în corelaţie cu Caietul de sarcini . |
| VI.5) Modul de prezentare a propunerii financiare | Prezentarea propunerii financiare: Propunerea financiară va fi exprimată ferm în lei, conform Formularului nr. 5 1.Pentru proiectare Oferta financiară se va întocmi conform caietului de sarcini, astfel încat acesta să furnizeze toate informaţiile solicitate cu privire la preţ şi la condiţiile financiare legate de obiectul contractului de achizitie. Oferta financiara pentru serviciile de proiectare insotita de nota de tarifare se vor intocmi conform Ordinului nr.11/N/1994 completat cu legea 184/2001 Ofertantul va prezenta un grafic de prestare si executie 2.Pentru executie Elementele propunerii tehnice se vor prezenta detaliat şi complet în corelaţie cu Caietul de sarcini. Formularele care trebuie prezentate de către ofertanţi: Vor fi întocmite de către ofertant în conformitate cu precizările anterioare şi cele prevăzute în Caietul de sarcini astfel incat acesta sa furnizeze toate informatiile solicitate cu privire la situatia personalului angajat pentru indeplinirea contractului de lucrari. Formularele solicitate sunt : a) lista cuprinzand consumurile de resurse materiale ; b) lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru ; c) lista cuprinzand consumurile cu orele de functionare ale utilajelor ; d) lista cuprinzand consumurile privind transporturile ; e) lista cuprinzand cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice inclusiv dotarile. f) sistemul calitatii propus pentru realizarea lucrarii OBS. Pentru normele locale daca este cazul se vor prezenta analize de pret Preţurile şi tarifele prevăzute în ofertă au caracter ferm şi sunt nemodificabile şi neactualizabile. - Data pentru care se determină echivalenţa leu/EURO: cursul valabil in data de 17.05.2011 |
| VI.6) Modul de prezentare a ofertei | - Adresa la care se depune oferta: Destinatar: Universitatea din Craiova – Sediul Administrativ camera 105 Adresa: Str. Libertatii nr. 19 Telefon : 0251/411752 Fax: 0251/411752 - Data limită pentru depunerea ofertei: Data 23.05.2011, ora 10,00 - Numărul de exemplare: 1 (unul) - Modul de prezentare a documentelor care însoţesc oferta: Oferta se va depune la Universitatea din Craiova, Registratura Direcţiei General Administrativă, str. Libertăţii nr. 19, Craiova, Dolj camera 105 în plic sigilat şi ştampilat, pe care se va menţiona: „OFERTĂ PENTRU ACHIZITIA de SERVICII DE PROIECTARE instalatii gaze si ventilatie SI EXECUTIE LUCRARI PENTRU REPARATII SALI L-002, L-003, L-004, L-008, L-009, L-019, L-020, L-110, L-217, L-302, L-304, L-315, L-316, L-320, L-323, L-324 FACULTATEA DE AGRICULTURA” - „A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA 23.05.2011, ora 1030”. Plicul va conţine în interior câte un plic sigilat şi ştampilat cu: - plicul nr. 1: documente de calificare care va conţine următoarele documente: - Opis documente de calificare - Declaratie de eligibilitate - Certificat de participare la licitaţie cu ofertă independentă - Declaratie art. 691 - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006 - Certificat de atestare fiscala eliberat de Administratia Finantelor Publice - Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale privind plata datoriilor la bugetul local - Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului - Fişă de informaţii generale - Standarde ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO 18001:2008 - Lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani - Recomandari - Utilaje, instalaţii, echipamente tehnice - Declaraţie privind efectivul mediu anual al personalului angajat şi al cadrelor de conducere - Declaraţie privind personalul propus pentru elaborarea proiectului si pentru executarea lucrarii - Lista cuprinzand subcontractantii - plicul nr.2 : propunere tehnico-financiară - Opis propunere tehnico-financiară - Oferta financiară - Oferta tehnică Plicurile interioare trebuie să fie marcate cu denumirea şi adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei fără a fi deschisă, în cazul în care oferta respectivă este declarată întarziată. Documentele trebuie sa fie tipărite sau scrise cu cerneală şi vor fi semnate pe fiecare pagina de reprezentantul/ reprezentanţii autorizat/autorizaţi să angajeze ofertantul prin contract. În cazul documentelor emise de instituţii/organisme oficiale abilitate în acest sens documentele respective trebuie să fie semnate şi parafate conform prevederilor legale. Ofertanţii au obligaţia de a numerota şi de a semna fiecare pagină a ofertei, precum şi de a anexa un opis al documentelor prezentate Pe langă documentele de calificare, cele cuprinse în propunerea tehnică şi cea financiară solicitate se vor prezenta şi următoarele documente: a) Scrisoarea de înaintare Ofertantul trebuie să prezinte scrisoarea de înaintare în conformitate cu modelul prevăzut în formularul 1 b) Împuternicirea scrisă din partea ofertantului, pentru persoanele desemnate să participe la activitatea de deschidere a ofertelor. c) Garantie de participare – scrisoare de garantie in original, copie ordin de plata sau chitanta - Nu se acceptă oferte alternative. Ofertantul va depune doar oferta de bază - Neprezentarea propunerii tehnice şi / sau financiare are ca efect descalificarea ofertantului. - Fiecare pagină a documentelor prezentate va fi numerotată şi ştampilată de către ofertanţi. În caz contrar, documentele nu pot fi luate în considerare deoarece nu sunt asumate de către ofertant prin semnare şi ştampilare de către reprezentantul legal. |
| VI.7) Data limită de depunere a ofertelor | 23.05.2011, ora 10.00 |
| VI.8) Posibilitatea retragerii sau modificării ofertei | 1.Ofertantul are dreptul de a-şi retrage oferta, prin solicitare scrisă adresată autorităţii contractante până la data şi ora deschiderii ofertelor. 2. Ofertantul poate modifica conţinutul ofertei, până la data şi ora stabilită pentru depunerea ofertelor, adresând pentru aceasta autorităţii contractante o cerere de retragere a ofertei în vederea modificării. Autoritatea contractantă nu este răspunzătoare în legătură cu posibilitatea ofertantului de a depune noua ofertă, modificată, până la data şi ora limită, stabilită în documentaţia de atribuire. 3.Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în sarcina operatorului economic. 4.Oferta depusă la o altă adresă a autorităţii contractante decât cea stabilită sau după expirarea datei limită pentru depunere este considerată întârziată şi se returnează nedeschisă. |
| VI.9) Deschiderea ofertelor | - Ora, data şi locul deschiderii ofertelor: Locul deschiderii ofertelor: Universitatea din Craiova – Serviciul Achizitii Publice Data: 23.05.2011, ora 10:30 - Conditii pentru participantii la sedinta de deschidere: Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor. |

OBS: OFERTA TEHNICO-FINANCIARA VA FI PREZENTATA SI PE SUPORT ELECTRONIC (CD).

VII. CRITERII DE ATRIBUIRE

VII.1) Preţul cel mai scăzut ■

VII.2) Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic □

VIII. Atribuirea contractului

| VIII.1 Ajustarea preţului contractului DA □ NU ■ | Nu se accepta ajustarea preţului contractului |
| --- | --- |
| VIII.2. Garanţia de bună execuţie a contractului DA ■ NU □ | - Cuantumul garanţiei de bună execuţie - 5 % din valoarea făra TVA a contractului. - Garantia de buna executie se constituie prin retineri succesive din plata cuvenita conform art. 90 (3) din HG 925/2006 Normele de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din O.U.G. 34/2006. Suma iniţială care se depune de către contractant este de 0,5% din valoarea fara TVA a contractului. Garantia de buna executie se returneaza prestatorului conform art. 92 (2) din normele de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din O.U.G. 34/2006.9(formular 13) Intreprinderile mici si mijlocii benefiaza de o reducere cu 50% a garantiei de buna executie in conformitate cu art. 16 din legea 346/2004 |

# CAPITOLUL II -  CAIETUL DE SARCINI

1. INTRODUCERE

Capitolul II conţine indicaţii privind regulile de bază care trebuie respectate astfel încât potenţialii ofertanţi să elaboreze propunerea tehnică corespunzător cu necesităţile autorităţii contractante.

Cerinţele impuse prin caietul de sarcini sunt minimale.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Servicii proiectare instalatii gaze si ventilatie si executie lucrari pentru Reparatii Sali L-002, L-003, L-004, L-008, L-009, L-019, L-020, L-110, L-217, L-302, L-304, L-315, L-316, L-320, L-323, L-324 Facultatea de Agricultura conform caietului de sarcini prezentat în anexă.

4. LOCUL, TERMENUL DE EXECUŢIE SI RECEPTIA LUCRĂRILOR

- Lucrările vor fi executate la salile L-002, L-003, L-004, L-008, L-009, L-019, L-020,

L-110, L-217, L-302, L-304, L-315, L-316, L-320, L-323, L-324 ale Facultatii de Agricultura Termen contract servicii  si executie lucrari:

- 20 de zile pentru proiectare instalatii gaze si ventilatie

- maxim 15.09.2011 pentru executie lucrari

- Garanţia  este de :

- pentru proiectare – pana la finalizarea lucrarilor proiectate, respectiv receptia la terminarea lucrarilor

- 24 de luni pentru lucrarile de executie;

5. MODALITATI DE PLATA

- Plata lucrarilor sa va face cu ordin de plata, pe bază de factură şi situaţie de lucrări real executate în termen de maxim 30 zile de la primirea documentelor emise de executant şi a procesului verbal de receptie a produselor. Conform OUG 34/2009, in cazul in care termenul de plata calculat este dupa data de 30 sau 31, plata se va efectua in intervalul 24 – 30 sau 31 al lunii urmatoare. Situatiile de lucrari vor fi insotite de masuratori.

- Pentru aceasta executantul trebuie sa aiba cont deschis la Trezorerie.

- Nu se acorda avans.

- Penalizarile pentru întîrzierile la executie sau plată sunt de 0,1% pe zi din valoarea lucrarii sau din suma de plată rămasă neachitată.

CAPITOLUL III - FORMULARE

Capitolul conţine formularele destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea si prezentarea ofertei si a documentelor care o însotesc şi, pe de alta parte, să permită comisiei de evaluare examinarea si evaluarea rapidă şi corectş a tuturor ofertelor depuse.

Fiecare candidat/ofertant care participă, în mod individual sau ca asociat, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică are obligaţia de a prezenta formularele prevăzute în cadrul acestui capitol, completate în mod corespunzător şi semnate de persoanele autorizate.

Formular nr.  1

OFERTANTUL				Inregistrat la sediul autoritatii contractante

______________________ 					nr. _________ / __ . __ . 2011

(denumirea/numele)

SCRISOARE DE INAINTARE

Catre _______________________________________________

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Ca urmare a invitatiei dumneavoastra privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului

________________________________________

(denumirea contractului de achizitie publica)

noi ____________________________ va transmitem alaturat urmatoarele:

(denumirea/numele ofertantului)

1. Coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand, in original si intr-un numar de _____ copii:

a) oferta;

b) documentele care insotesc oferta.

Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele.

Data completarii __ . __ . 2011

Cu stima,

Operator economic,

___________________

(semnatura autorizata)

Formular nr.  2A

OPERATOR ECONOMIC

____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al _______________________________,

(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în situaţia prevazută la art. 180 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006,  respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/ sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Data completării ......................				Operator economic,

_________________

(semnătura autorizată)

Formular nr.  2B

OPERATOR ECONOMIC

____________________

(denumirea/numele)

CERTIFICAT
de participare la licitaţie cu ofertă independentă

I. Subsemnatul/Subsemnatii, ........................., reprezentant/reprezentanţi legali al/ai ............................................., întreprindere/asociere care va participa la procedura de achizitie publică organizată de ........................................, în calitate de autoritate contractantă, cu nr. .................................... din data de ...............................,

certific/certificăm prin prezenta că informaţiile conţinute sunt adevărate şi complete din toate punctele de vedere.

II. Certific/Certificăm prin prezenta, în numele .........................................., următoarele:

1. am citit şi am înţeles conţinutul prezentului certificat;

2. consimt/consimţim descalificarea noastră de la procedura de achiziţie publică în condiţiile în care cele declarate se dovedesc a fi neadevărate şi/sau incomplete în orice privinţă;

3. fiecare semnătură prezentă pe acest document reprezintă persoana desemnată să înainteze oferta de participare, inclusiv în privinţa termenilor conţinuţi de ofertă;

4. în sensul prezentului certificat, prin concurent se înţelege oricare persoană fizică sau juridică, alta decât ofertantul în numele căruia formulăm prezentul certificat, care ofertează în cadrul aceleiaşi proceduri de achiziţie publică sau ar putea oferta, întrunind condiţiile de participare;

5. oferta prezentată a fost concepută şi formulată în mod independent faţă de oricare concurent, fără a exista consultări, comunicari, înţelegeri sau aranjamente cu aceştia;

6. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte preţurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenţia de a oferta sau nu la respectiva procedură sau intenţia de a include în respectiva ofertă elemente care, prin natura lor, nu au legatură cu obiectul respectivei proceduri;

7. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte calitatea, cantitatea, specificaţii particulare ale produselor sau serviciilor oferite;

8. detaliile prezentate în ofertă nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent înainte de momentul oficial al deschiderii publice, anunţată de contractor.

III. Sub rezerva sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare, declar/declarăm că cele consemnate în prezentul certificat sunt adevarate şi intrutotul conforme cu realitatea.

Ofertant, 						Data
          .......................

Reprezentant/Reprezentanţi legali
           (semnaturi)

Formular nr.  2C

OPERATOR ECONOMIC

____________________

(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND INCADRAREA IN PREVEDERILE art. 69¹ DIN O.U.G. nr. 34/2006

Subsemnatul(a)........................................................................, reprezentant al ............................. (denumirea operatorului economic), participant in calitate de ofertant la procedura de achizitie publica ,,....................................” avand ca obiect: ,,……………………………………………………………..”, cod CPV: ………………. …………………….., criteriu de atribuire ,,.........................................”, organizată de .........................................,

declar in numele ofertantului, sub sancţiunea falsului în declaraţii, următoarele:

- nu avem drept membri in cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere sau de supervizare şi/sau acţionari ori asociaţi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv sau cu  care se ne aflăm în relaţii comerciale cu persoanele ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante

În cazul în care pe parcursul derulării procedurii de achiziţie publică ne vom afla în una dintre situaţiile menţionate mai sus, ne obligam să anunţam această situaţie imediat ce a apărut.

Înţeleg că în caz contrar vom suporta sancţiunile legii.

Data					                                   Ofertant,

Numele si prenumele

…………………

(semnătură)

Formular nr.  3

OPERATOR ECONOMIC

____________________

(denumirea/numele)

DECLARATIE

Privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181

Din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006

Subsemnatul(a) …………………………………………….. (denumirea, numele operatorului economic), în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de cerere de ofertă pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect .................................................... , codul CVP …………………, la data de …………………..(zi/lună/an), organizată de Universitatea din Craiova, declar pe propria răspundere că:

  - nu am intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de Judecătorul-sindic

  - mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit până la data solicitată ………..

  - în ultimii 2 ani nu m-am aflat în situaţia de a nu-mi îndeplini sau de a-mi îndeplini defectuos obligaţiile contractuale, din motive imputabile mie, fapt care ar fi produs sau ar fi fost de natură să producă grave prejudicii beneficiarilor;

  - nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data completării ......................				Operator economic,

_________________

(semnatura autorizată)

Formular nr.  4

Operator economic,

________________________

(denumirea/numele)

INFORMATII GENERALE

1. Denumirea/numele:

2. Codul fiscal:

3. Adresa sediului central:

4. Telefon:

Fax:

Telex:

E-mail:

5. Certificatul de inmatriculare/inregistrare _______________________________________

(numarul, data si locul de inmatriculare/inregistrare)

6. Obiectul de activitate, pe domenii: ________________________________________

(in conformitate cu prevederile din statutul propriu)

7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: _______________________________

(adrese complete, telefon/telex/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare)

8. Principala piata a afacerilor:

9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

_______________________________________________________________________________

Anul			Cifra de afaceri anuala 			Cifra de afaceri anuala

la 31 decembrie                                                la 31 decembrie

(lei)	                                                      (echivalent euro)

_______________________________________________________________________________

1.    2007

_______________________________________________________________________________

2.    2008

_______________________________________________________________________________

3.    2009

_______________________________________________________________________________

Media anuala:

_______________________________________________________________________________

Operator economic,

______________

(semnatura autorizata)

Formular nr.  5

OPERATOR ECONOMIC

__________________

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA

Catre ....................................................................................................

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Domnilor,

1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului ______________________________, ne oferim ca, în conformitate cu prevederile si

(denumirea/numele ofertantului)

cerintele cuprinse în documentatia mai sus mentionata, sa executam _________________

(denumirea lucrarii)

pentru suma de ________________________ lei, reprezentand _________________ euro,

(suma în litere si în cifre)                                   (suma în litere si în cifre)

platibilă după recepţia lucrărilor, la care se adauga taxa pe valoarea adaugata în valoare de ______________________ lei.

(suma în litere si în cifre)

2. Ne angajam ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa începem lucrarile cat mai curand posibil dupa primirea ordinului de începere si sa terminam lucrarile în conformitate cu graficul de executie anexat în _________________________

(perioada în litere si în cifre)

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de

___________________________ zile, respectiv pana la data de ____________________

(durata în litere si în cifre)                                                                      (ziua/luna/anul)

si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pana la încheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, împreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant între noi.

5. Precizăm că:

_

|_| depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de oferta separat, marcat în mod clar "alternativa";

_

|_|  nu depunem oferta alternativa.

(se bifeaza optiunea corespunzatoare)

6. Am înteles si consimtim ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa constituim garantia de buna executie în conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.

7. Întelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi.

Data _____/_____/_____

_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez

(semnatura)

oferta pentru si in numele ____________________________________.

(denumirea/numele ofertantului)

Formular nr.  6

BANCA

..................

(denumirea)

SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ

pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a

contractului de achiziţie publica

Către .......................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completa)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului .......................... (denumirea contractului de achiziţie publica), noi ................................... (denumirea băncii), având sediul înregistrat la .................................................. (adresa băncii), ne obligam fata de ....................................... (denumirea autorităţii contractante) sa plătim suma de ....................... (în litere şi în cifre), la prima sa cerere scrisă şi fără ca aceasta sa aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectiva, cu condiţia ca în cererea sa, autoritatea contractantă sa specifice ca suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare:

a) ofertantul ......................... (denumirea/numele) şi-a retras oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ...................................... (denumirea/numele) nu a constituit garanţia de buna execuţie în perioada de valabilitate a ofertei;

c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ...................................... (denumirea/numele) a refuzat sa semneze contractul de achiziţie publica în perioada de valabilitate a ofertei.

d) în situaţia în care ofertantul depune contestaţie la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor Bucureşti, iar acesta a respins contestaţia, conform art. 278¹ alineat (1) litera b) din OUG 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, ne obligăm să virăm în contul autorităţii contractante, suma conforma cu prevederile legale din garanţia de participare constituită, după primirea deciziei CNSC.

Prezenta garanţie este valabilă pana la data de .......................................... .

Parafată de Banca ................ (semnatura autorizata) în ziua .... luna .... anul .... .

Formular nr.  7

OPERATOR ECONOMIC

__________________

(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR

LUCRARI EXECUTATE IN ULTIMII 5 ANI

1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al _________________________________________________,

(denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului)

declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale.

2. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.

3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii contractante _________________________________________________ cu privire la orice aspect tehnic si financiar in

(denumirea si adresa autoritatii contractante)

legatura cu activitatea noastra.

Operator Economic

………… ……………….

(semnatura autorizata )

| Nr. Crt. | Nr./data Denumirea si obiectul contractului | Codul CPV | Denumirea/numele beneficiarului/clientului Adresa | Calitatea executantului in contract*) | Pretul total al contractului (lei) | Procent executat (%) | Cantitatea | Peroiada de derulare a contractului**) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |

Operator Economic ,

......................

(semnatura autorizata)

________

*) Se precizeaza calitatea in care a participat la indeplinirea contractului care poate fi de: contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie); contractant asociat; subcontractant.

**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a lucrărilor.

Formular nr.  8

OPERATOR ECONOMIC

__________________

(denumirea/numele)

DECLARATIE

PRIVIND UTILAJELE, INSTALATIILE, ECHIPAMENTELE TEHNICE DE CARE DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU INDEPLINIREA

CORESPUNZATOARE A CONTRACTULUI DE LUCRARI

1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al declar pe propria raspundere, ___________________________________________________________________,

(denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului)

sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale.

2. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.

3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii contractante _________________________________________________ cu privire

(denumirea si adresa autoritatii contractante)

la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.

Operator Economic ,								   		 ………… ……………….

(semnatura autorizata )

LISTA

cuprinzand cantitatile de utilaje, instalatii si echipamente tehnice

| Nr. Crt. | Denumire utilaj/echipament/instalaţie | U/M | Cantitate | Forma de deţinere |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Proprietate | În Chirie |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

Operator Economic ,

………… ……………….

(semnatura autorizata)

Formular nr.  9

OPERATOR ECONOMIC

__________________

(denumirea/numele)

DECLARATIE

PRIVIND EFECTIVUL MEDIU ANUAL AL PERSONALULUI ANGAJAT SI

AL CADRELOR DE CONDUCERE

1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al _____________________________,

(denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului)

declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul de mai jos sunt reale.

2. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.

3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii contractante ______________________________________________

(denumirea si adresa autoritatii contractante)

cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.

|  | Anul 1 | Anul2 | Anul 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Personal angajat |  |  |  |
| Din care personal de conducere |  |  |  |

Anexat la declaratie sunt prezentate CV-urile personalului de conducere, precum si a personalului responsabil pentru indeplinirea contractului de achizitie publica.

Data completarii ......................

Ofertant,

………… ……………….

(semnatura autorizata)

Formular nr.  10 A

OPERATOR ECONOMIC

________________

(denumire)

LISTĂ CU PERSONALUL CALIFICAT

PROPUS PENTRU ELABORAREA PROIECTULUI

Subsemnatul ___________________________, director general al S.C. ______________S.A (S.RL) declar pe propria răspundere că pentru executarea lucrarii ______________________________

______________________________________________________________________________, voi folosi următorul personal:

| Nr. crt. | Funcţia | Numele şi prenumele | Vechime în specialitate | Nr. de lucrări similare, executate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Studii de specialitate |  |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

Data completării							                     Semnătura

Anexat la declaratie sunt prezentate CV-urile personalului responsabil pentru indeplinirea contractului de achizitie publica.

Data completarii ......................

Ofertant,

………… ……………….

(semnatura autorizata)

Formular nr.  10 B

OPERATOR ECONOMIC

________________

(denumire)

LISTĂ CU PERSONALUL CALIFICAT

PROPUS PENTRU EXECUTAREA LUCRARII

Subsemnatul ___________________________, director general al S.C. ______________S.A (S.RL) declar pe propria răspundere că pentru executarea lucrarii ______________________________

______________________________________________________________________________, voi folosi următorul personal:

| Nr. crt. | Funcţia | Numele şi prenumele | Vechime în specialitate | Nr. de lucrări similare, executate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Studii de specialitate |  |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

Data completării							                     Semnătura

Anexat la declaratie sunt prezentate CV-urile personalului responsabil pentru indeplinirea contractului de achizitie publica.

Data completarii ......................

Ofertant,

………… ……………….

(semnatura autorizata)

Formular nr.  11

OPERATOR ECONOMIC

__________________

DECLARATIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA

1. Subcemnatul, reprezentant imputernicit al …………………………………………….., declare pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in actele publice, ca, la prodedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica …………………………………. (se mentioneaza procedura), avand ca obiect ……………………………………… (denumirea lucrarii si codul CPV), la data de ………………….(zi/luna/an), organizata de ………………………………… (denumirea autoritatii contractante), particip si depun oferta:

  - in nume propriu

  - ca asociat in cadrul asociatiei ……………………………..

  - ca subcontractant ……………….

(se bifeaza optiunea corespunzatoare)

2. Subsemnatul declare ca:

-  nu sunt membru al niciunui grup sau retele de operatori economici

- sunt membru in grupul sau reteaua a carei lista cu datele de recunoastere o prezint in anexa

(se bifeaza optiunea corespunzatoare)

- Sebsemnatul declare ca voi informa imediat autoritatea contractanta daca vor intervene modificari in prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derularii procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica sau, in cazul in care vom fi desemnati castigatori, pe parcursul derularii contractului de achizitie publica.

- De asemenea, declare ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.

- Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societatea comerciala, banca, alte personae juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai ………………….(denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect  tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.

Ofertant,

………… ……………….

(semnatura autorizata

Formular nr.  12

OPERATOR ECONOMIC

__________________

DECLARATIE PRIVIND PARTEA/PARTILE DIN CONTRACT CARE SUNT INDEPLINITE DE SUBCONTRACTANTI SI SPECIALIZAREA ACESTORA

1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al _________________________________________________,

(denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului)

declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale.

2. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.

3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii contractante _________________________________________________ cu privire la orice aspect tehnic si financiar in

(denumirea si adresa autoritatii contractante)

legatura cu activitatea noastra.

4. Prezenta declaratie este valabila pana la data de _________________________________ .

(se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei)

Ofertant,

………… ……………….

(semnatura autorizata )

| Nr. Crt. | Denumire subcontractant | Partea/partile din contract ce urmeaza a fi subcontractate | Acord subcontractor cu specimen de semnatura |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| ..... |  |  |  |

Ofertant,

......................

(semnatura autorizata)

Formular nr.  12A

## ACORD DE ASOCIERE

în vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică

Conform __________________________________________________________________.

(încadrarea legala)

Noi, părţi semnatare:   S.C. _______________________

S.C. _______________________

ne asociem pentru a realiza în comun contractul de achiziţie publică  “ _________________

____________________________________________________________”.

(denumire obiect contract)

Activităţi contractuale ce se vor realiza în comun:

1. ___________________________________

2.____________________________________

… ___________________________________

Se vor menţiona pentru fiecare asociat în parte activităţile pe care fiecare asociat le va presta în concret şi pentru care devine direct răspunzător în faţa autorităţii contractante _________________________ .

Se va menţiona că toţi asociaţii îşi asumă răspunderea solidară pentru execuţia contractului.

Se vor menţiona răspunderile pentru fiecare asociat în parte, în caz de neîndeplinire a obligaţiei asumate privind contribuţia financiară. Totodată, se vor menţiona răspunderile asociaţiei, în caz de neîndeplinire a acestor obligaţii.

Condiţiile de administrare şi conducere a asociaţiei:

liderul asociaţiei S.C. _____________ preia responsabilitatea şi primeşte instrucţiuni de la autoritatea contractanta în folosul partenerilor de asociere.

Odată cu preluarea responsabilităţii liderul asociaţiei va prezenta autorităţii contractante modalităţile în care înţelege să îşi asume în mod concret responsabilitatea activităţii care se va desfăşura în comun. Se vor prezenta autorităţii contractante modalitatea în care oferta comună va fi realizată cu contribuţia fiecărui asociat. Se va menţiona că toţi asociaţii îşi asumă răspunderea solidară pentru execuţia contractului.

Modalitatea de împărţire a rezultatelor activităţii economice desfăşurate:

conform procentelor de participare a fiecărei părţi la activitatea de realizare a sarcinilor convenite de comun acord.

Cauzele încetării asociaţiei şi modul de împărţire a rezultatelor:

- Încetarea asociaţiei în cazul denunţării unilaterale a unui asociat  a contractului de asociere. Denunţarea contractului de asociere făcută unilateral de unul dintre asociaţi nu îi poate fi opusă autorităţii contractante şi nu îl eliberează pe asociatul denunţător de obligaţiile asumate prin ofertă. Denunţătorul va rămâne obligat şi responsabil faţă de achizitor până la îndeplinirea efectivă şi cu bună-credinţă a tuturor obligaţiilor pe care şi le-a asumat faţă de achizitor.

- Modul de împărţire a rezultatelor este conform procentului de participare a fiecărei părţi până la data încetării asociaţiei.

Repartizarea fizica, valorică şi procentuala a contractului de achiziţie publică preluate de fiecare asociat pentru execuţia obiectivului supus licitaţiei:

_______ % S.C. ___________________________

_______ % S.C. ___________________________

Membrii asociaţiei îl garantează pe achizitor că neînţelegerile care s-ar pute ivi în legătură cu obligaţiile pe care şi le-au asumat în comun prin candidatura comună nu îl vor afecta în nici un mod în procesul de executare întocmai şi cu bună-credinţă a obligaţiilor asumate.

Liderul asociaţiei:

S.C. ______________________

Alte clauze: __________________________________________________________

___________________________________________________________________

Data completării:						LIDERUL ASOCIATIEI,

______________						__________________

ASOCIAT,

___________________

Nota: Liderul asociaţiei va prezenta autorităţii contractante împuternicirea expresă şi autentică în baza căruia acţionează în numele şi pentru membrii asociaţiei.

Împuternicirea va trebui să cuprindă în mod explicit puterile care i-au fost încredinţate liderului asociaţiei de către membrii asociaţiei, şi va cuprinde în concret toate responsabilităţile liderului asumate în numele asociaţiei faţă de autoritatea contractanta. În cazul neprezentării acestei împuterniciri asociaţia nu va putea dovedi modalitatea în care înţelege să acţioneze pentru îndeplinirea candidaturii comune care va fi semnată de fiecare candidat în parte şi asumată în mod corespunzător.

Formular nr.  13

BANCA

___________________

(denumirea)

SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA DE BUNA EXECUTIE

Catre ___________________________________________

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Cu privire la contractul de achizitie publica ________________________________,

(denumirea contractului)

incheiat intre __________________ , in calitate de contractant, si __________________, in calitate de achizitor, ne obligam prin prezenta sa platim in favoarea achizitorului, pana la concurenta sumei de _____________ reprezentand ______% din valoarea contractului respectiv, orice suma ceruta de acesta la prima sa cerere insotita de o declaratie cu privire la neindeplinirea obligatiilor ce revin contractantului, astfel cum sunt acestea prevazute in contractul de achizitie publica mai sus mentionat. Plata se va face in termenul mentionat in cerere, fara nici o alta formalitate suplimentara din partea achizitorului sau a contractantului.

Prezenta garantie este valabila pana la data de ____________________ .

In cazul in care partile contractante sunt de acord sa prelungeasca perioada de valabilitate a garantiei sau sa modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului bancii, se va obtine acordul nostru prealabil; in caz contrar prezenta scrisoare de garantie isi pierde valabilitatea.

Parafata de Banca _______________ in ziua ______ luna ________ anul _____

(semnatura autorizata)

Formular nr.  14

OFERTANTUL

............................................................

(denumirea/numele)

Data: [introduceţi ziua, luna, anul] 
Oferta nr. şi titlul: [introduceţi numărul ofertei şi titlul]

CURRICULUM VITAE

Rolul propus în cadrul proiectului:

- Nume:

- Prenume:

- Data de naştere:

- Naţionalitatea:

- Stare civilă:

- Nivelul Educaţional:

| Instituţia (de la Data – la Data) | Diplomă obţinută şi nivelul de şcolarizare: |
| --- | --- |

- Limbi străine: se indică nivelul de competenţă pe scară de la 1 la 5 (1 - excelent; 5 - începător)

| Limba | Citit | Vorbit | Scris |
| --- | --- | --- | --- |

- Membrii ai unor corpuri profesionale:

- Alte aptitudini:  (de ex. P.C., etc.)

- Poziţia profesională în acest moment:

- Vechimea în cadrul operatorului economic:

- Calificări şi autorizări relevante pentru proiect:

- Experienţa specifică în regiune:

| Ţara | De la Data – până la Data |
| --- | --- |

- Experienţa profesională

| De la Data – până la Data | Locaţia | Operatorul economic | Poziţia | Descrierea |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Alte informaţii relevante (de ex: Publicaţii)

Formular nr.  15

OFERTANTUL

............................................................

(denumirea/numele)

Data: [introduceţi ziua, luna, anul] 
Oferta nr. şi titlul: [introduceţi numărul ofertei şi titlul]

DECLARATIE DE EXCLUSIVITATE SI DISPONIBILITATE

Titlu proiect _________________________________________________

Subsemnatul ………………………………. declar ca sunt de acord sa particip in mod exclusiv la licitaţia organizata pentru achizitia de servicii de proiectare si executie lucrari pentru “Reparatii cupola Cladire Electrotehnica Corp F “ in cadrul companiei …………………

De asemenea, în cazul în care oferta companiei va fi desemnată câştigătoare, declar că sunt capabil şi disponibil să lucrez pe poziţia pentru care mi-a fost inclus CV-ul în ofertă în perioada:

| De la | Până la |
| --- | --- |

Confirm faptul că nu sunt angajat în alt proiect pe o poziţie care să-mi solicite serviciile în perioada mai sus menţionată.

Prin această declaraţie, înţeleg că mă oblig să nu mă prezint în calitate de candidat pentru altă companie care depune ofertă pentru acest proiect. Înţeleg faptul că nerespectarea acestui lucru va conduce la excluderea mea şi a ofertei din această licitaţie şi poate conduce la excluderea mea de la participarea la alte licitaţii şi contracte.

În cazul în care această ofertă va fi desemnată câştigătoare, sunt perfect conştient de faptul că indisponibilitatea mea în perioada mai sus menţionată, cauzată de alte motive decât boala sau forţa majoră, pot conduce la excluderea mea de la participarea la alte licitaţii şi contracte .

| Nume |  |
| --- | --- |
| Semnătura |  |
| Data |  |

Formular nr. 16

Operator economic

_________________________

(denumirea/numele)

ANGAJAMENT PRIVIND RESPECTAREA CLAUZELOR CONTRACTUALE

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .................. (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, urmatoarele

- Suntem de acord cu clauzele contractuale prevazute in contractul de executie de lucrari din documentatia de atribuire

Operator economic,

........................

(semnatura autorizata)

Contract de lucrari

nr.______________data_______________

1. In temeiul OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.337/2006, s-a incheiat prezentul contract de lucrări,

intre

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA, adresa Str. A.I. Cuza, Nr. 13, telefon/fax 0251/411752, cod fiscal 4553380, cont trezorerie RO33TREZ291504601X000337 reprezentata prin Rector Prof.univ.dr Ion Vladimirescu in calitate de achizitor, pe de o parte

si

SC .........................................adresa sediul ........................, str.................., nr........., bl........., sc........, ap....., judetul ......., telefon/fax........................., numar de inmatriculare  ............................., cod fiscal ......................................, cont deschis la Trezoreria................................., IBAN ...................................................reprezentata prin .........................in calitate de..................., pe de alta parte.

2. Definitii

2.1 - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

      - contract – reprezinta prezentul contract si toate Anexele sale;

      - achizitor si executant - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;

      - pretul contractului - pretul platibil executantului de catre achizitor, in baza contractului pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin contract;

      - amplasamentul lucrarii - locul unde  executantul executa lucrarea;

      - forta majora -  un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enunciativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti.

      - zi - zi calendaristica; an - 365 zile.

3. Interpretare

3.1 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica in mod diferit.

4.  Obiectul principal al contractului

4.1 - Executantul se obliga sa presteze serviciile de proiectare PT, DDE instalatii gaze si ventilatie si sa execute, sa finalizeze si sa intretina  lucrari pentru obiectivul Reparatii Sali L-002, L-003, L-004, L-008, L-009, L-019, L-020, L-110, L-217, L-302, L-304, L-315, L-316, L-320, L-323, L-324 Facultatea de Agricultura in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

4.2 - Achizitorul se obliga sa plateasca executantului pretul de .......................................lei, la care se adaugă .........................lei TVA pentru proiectarea instalatiilor de gaze si ventilatie, executia, finalizarea si intretinerea lucrării Reparatii Sali L-002, L-003, L-004, L-008, L-009, L-019, L-020, L-110, L-217, L-302, L-304, L-315, L-316, L-320, L-323, L-324 Facultatea de Agricultura.

5.  Pretul contractului

5.1 - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil executantului de catre achizitor, conform graficului de plati, este de ..........................lei, la care se adauga TVA  ..........................lei.

6. Durata contractului

6.1 – Durata prezentului contract este de............zile calendaristice pentru proiectare si ..............zile calendaristice de la ordinul de incepere al lucrarilor pentru executie.

7. Executarea contractului

7.1 – Executarea contractului incepe dupa constituirea garantiei de buna executie, la data de  ...........................

8. Documentele contractului

8.1  - Documentele contractului sunt:

- propunerea tehnică şi financiară nr. ………………………………….

- defalcarea pe faze, valori si termene de predare

- graficul de execuţie

-caietul de sarcini

-lista cuprinzand subcontractantii daca este cazul

-contractele de subcontractare daca este cazul

9. Protectia patrimoniului cultural national

9.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrarii sunt considerate, in relatiile dintre parti, ca fiind proprietatea absoluta a achizitorului.

9.2 - Executantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii sai sau oricare alte persoane sa nu indeparteze sau sa deterioreze obiectele prevazute la clauza 9.1, iar imediat dupa descoperirea si inainte de indepartarea lor, de a instiinta achizitorul despre aceasta descoperire si de a indeplini dispozitiile primite de la achizitior privind indepartarea acestora. Daca din cauza unor astfel de dispozitii, executantul sufera intarzieri si/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, partile vor stabili:

            - orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;

            - totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la pretul contractului.

9.3 - Achizitorul are obligatia, de indata ce a luat la cunostinta despre descoperirea obiectelor prevazute la clauza 9.1, de a instiinta in acest sens organele de politie si comisia monumentelor istorice.

10. Obligatiile principale ale executantului

10.1(1) Executantul are obligatia de a elabora proiectul si a  executa si finaliza lucrarile precum si de a remedia viciile ascunse, cu atentia si promtitudinea cuvenita, in concordanta cu obligatiile asumate prin contract.

(2) –Executantul are obligatia de a respecta intocmai graficul de proiectare si de executie asumat prin oferta.

(3) Executantul are obligatia de a asigura resursele necesare elaborarii proiectului si de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca, materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitive, cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

10.2 - Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, inainte de inceperea executiei lucrarii, spre aprobare, graficul de plati necesar elaborarii proiectului si executiei lucrarilor, in ordinea tehnologica de executie.

(1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor operatiunilor executate pe santier precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea prevederilor si a reglementarilor legii nr. 10/1995 cu modificările şi completările ulterioare privind calitatea in constructii.

(2) Un exemplar din documentatia predata, de catre achizitor, executantului va fi tinut de acesta în vederea consultarii de catre Inspectia de Stat în Constructii, Lucrari Publice, Urbanism si Amenajarea Teritoriului, precum si de catre persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.

(3) Executantul nu va fi raspunzator pentru proiectul si caietele de sarcini care nu au fost intocmite de el. Daca, totusi, contractul prevede explicit ca o parte a lucrarilor permanente sa fie proiectata de catre executant, acesta va fi pe deplin responsabil pentru acea parte a lucrarilor.

(4) Executantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, la termenele precizate in anexele contractului, caietele de masuratori (atasamentele) si, dupa caz, in situatiile convenite, desenele, calculele, verificarile calculelor si orice alte documente pe care executantul trebuie sa le intocmeasca sau care sunt cerute de achizitor.

10.3. – Executantul va duce la îndeplinire toate obligaţiile ce revin Achizitorului în aplicarea prevederilor privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare şi mobile (nominalizarea unui coordonator de securitate, depunerea declaraţiei prealabile la Inspectoratul Teritorial de Muncă de pe raza judeţului unde se află şantierul, întocmirea instrumentelor coordonării etc.) impuse de legislaţia în vigoare, Hotărârea 300/02-03-2006 cu completările ulterioare Legea 319/2006 (care transpune Directiva 89/391/CEE). Fiecare parte raspunde, conform prevederilor legale, de accidentele de muncă produse propriilor salariaţi şi se va înregistra cu acestea la  Inspectoratele Teritoriale de Muncă pe raza cărora s-au produs evenimentele.

10.4. Executantul este obligat în condiţiile în care elaborează singur proiectul lucrării să elaboreze Planul de securitate şi sănătate, Registrul de coordonare, Documentaţie de intervenţie, în conformitate cu cerinţele impuse de legislaţia în domeniu (HG 300/2006 cu modificările şi completările ulterioare). Aceste documente fiind părţi integrante din Proiectul lucrării. În condiţiile în care proiectul lucrării va fi eleborat de mai mulţi proiectanţi sau proiectantul va subcontracta o parte din lucrările de proiectare, Liderul de asociaţie sau proiectantul este obligat ca înainte de începerea fazei de elaborare a proiectului să contracteze (asigure) serviciile unui Coordonator în materie de securitate şi sănătate autorizat legal. Achizitorul va desemna această persoană ca fiind coordonatorul în materie de securitate şi sănătate pe durata elaborării proiectului lucrării acesta având atribuţiile prevăzute de legislaţia în domeniu. Coordonatorul în materie de securitate şi sănătate, conform art. 54 lit. d) şi e) va adapta planul de securitate şi sănătate la fiecare modificare adusă proiectului conform dispoziţiilor de şantier şi îl va transmite beneficiarului şi responsabilului în domeniu al executantului.

10.5. Executantul şi coordonatorul în materie de securitate şi sănătate în muncă al proiectului lucrării au obligaţia de a participa la întrunirile organizate de beneficiar sau managerul de proiect în timpul execuţiei lucrărilor.

10.6 - (1) Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului in orice problema, mentionata sau nu in contract, referitoare la lucrare. In cazul in care executantul considera ca dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii, in scris, fara ca obiectiile respective sa il absolve de obligatia de a executa dispozitiile primite, cu exceptia cazului in care acestea contravin prevederilor legale.

(2) In cazul in care respectarea si executarea dispozitiilor prevazute la alin.(1) determina dificultati în executie care genereaza costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului.

10.7 - (1) Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrarilor fata de reperele date de achizitor precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor umane necesare indeplinirii responsabilitatii respective.

(2) In cazul in care, pe parcursul executiei lucrarilor, survine o eroare in pozitia, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricarei parti a lucrarilor, executantul are obligatia de a rectifica eroarea constatata, pe cheltuiala sa, cu exceptia situatiei in care eroarea respectiva este rezultatul datelor incorecte furnizate, in scris, de catre proiectant. Pentru verificarea trasarii de catre proiectant, executantul are obligatia de a proteja si pastra cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

10.8 - Pe parcursul executiei lucrarilor si a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia:

              - de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezenta pe santier este autorizata si de a mentine santierul (atat timp cat acesta este sub controlul sau) si lucrarile (atat timp cat acestea nu sunt finalizate si ocupate de catre achizitor) in starea de ordine necesara evitarii oricarui pericol pentru respectivele persoane;

              - de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie, ingradire, alarma si paza, cand si unde sunt necesare sau au fost solicitate de catre achizitor sau de catre alte autoritati competente, in scopul protejarii lucrarilor sau al asigurarii confortului riveranilor;

              - de a lua toate masurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe si in afara santierului si pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor, proprietatilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru.

10.9 - Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor, materialelor, echipamentelor si instalatiilor care urmeaza a fi puse in opera de la data primirii ordinului de incepere a lucrarii pana la data semnarii procesului verbal de receptie a lucrarii.

10.10 - (1) Pe parcursul executiei lucrarilor si a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia, in masura permisa de respectarea prevederilor contractului, de a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv:

a) confortul riveranilor, sau

b) caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cailor publice sau private care deservesc proprietatile aflate in posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane.

(2) Executantul va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie, daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor indiferent de natura lor, rezultand din sau in legatura cu obligatia prevazuta la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului.

10.11 - (1) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunica cu sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de catre traficul propriu sau al oricaruia dintre subcontractantii sai; executantul va selecta traseele, va alege si va folosi vehiculele si va limita si repartiza incarcaturile, in asa fel incat traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe si pe santier, sa fie limitat, in masura in care este posibil, astfel incat sa nu produca deteriorari sau distrugeri ale drumurilor si podurilor respective.

(2) in cazul care, natura lucrarilor impune utilizarea de catre executant a transportului pe apa, atunci prevederile de la alin.(1) vor fi interpretate in maniera in care prin “drum” se intelege inclusiv ecluza, doc, dig sau orice alta structura aferenta caii navigabile si prin “vehicul” se intelege orice ambarcatiune, iar prevederile respective se vor aplica in consecinta.

(3) in cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricarui pod sau drum care comunica cu/sau care se afla pe traseul santierului, datorita transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, executantul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

(4) Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in contract, executantul este responsabil si va plati consolidarea, modificarea sau imbunatatirea, in scopul facilitarii transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricaror drumuri sau poduri care comunica cu sau care se afla pe traseul santierului.

10.12 - (1) Pe parcursul executiei lucrarii, executantul are obligatia:

              - de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;

              - de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;

              - de a aduna si indeparta de pe santier daramaturile, molozul sau lucrarile provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a retine pe santier, pana la sfarsitul perioadei de garantie, numai acele materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care ii sunt necesare in scopul indeplinirii obligatiilor sale in perioada de garantie.

10.13 - Executantul raspunde, potrivit obligatiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale constructiei, ivite conform legislatiei in vigoare

10.14  -  Executantul se obliga de a despagubi achizitorul impotriva oricaror:

              - reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu executia lucrarilor sau incorporate in acestea; si

              - daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente;

cu exceptia situatiei in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea proiectului sau caietului de sarcini intocmit de catre achizitor.

11. Obligatiile achizitorului

11.1 - La inceperea lucrarilor achizitorul are obligatia de a obtine toate autorizatiile si avizele necesare executiei lucrarilor, daca este cazul

11.2 - (1) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului, fara plata, daca nu s-a convenit altfel, urmatoarele:

            - amplasamentul lucrarii, liber de orice sarcina;

            - suprafetele de teren necesare pentru depozitare si pentru organizarea de santier;

            - caile de acces rutier si racordurile de cale ferata;

            - racordurile pentru utilitati (apa, gaz, energie, canalizare etc.), pana la limita amplasamentului santierului.

(2) Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau alte aparate de masurat se suporta de executant

11.3 - Achizitorul are obligatia de a examina si masura lucrarile care devin ascunse in cel mult 5 zile de la notificarea executantului.

11.4 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricaror alte informatii furnizate executantului precum si pentru dispozitiile si livrarile sale.

12.  Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor

12.1 - In cazul in care, din vina sa exclusiva, executantul nu reuseste sa-si indeplineasca obligatiile asumate prin contract, atunci achizitorul este indreptatit de a deduce din pretul contractului, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala de 0,1% pe zi de întârziere din valoarea ce trebuie realizată.

12.2 - In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 28 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala de 0,1% pe zi de întârziere din plata neefectuata.

12.3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde plata de daune-interese.

12.4 - Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare scrisa adresata executantului fara nici o compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceasta renuntare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru executant. In acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract executata pâna la data denuntarii unilaterale a contractului.

13. Garantia de buna executie a contractului

13.1 - Executantul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului in cuantum de 5% din valoarea fară TVA a contractului. Garanţia de buna execuţie se constituie prin retineri succesive din plata cuvenita. Suma iniţială care se depune de către contractant este de 0,5% din valoarea fara TVA a contractului în termen de...............zile lucrătoare de la semnarea contractului de ambele parţi.

13.2 - Achizitorul se obliga sa elibereze garantia pentru participare si sa emita ordinul de incepere a contractului numai dupa ce executantul a facut dovada constituirii garantiei de buna executie.

13.3 -  Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita prejudiciului creat, daca executantul nu isi executa, executa cu intarziere sau executa necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru executantului, precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate.

13.4 – Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie conform prevederilor HG 925/2006 art. 92.

14.5 - Garantia tehnica este distincta de garantia de buna executie a contractului

14. Inceperea si executia lucrarilor

14.1 - (1) Executantul are obligatia de a incepe lucrarile in timpul cel mai scurt posibil de la primirea ordinului in acest sens din partea achizitorului respectiv data de .................................

(2) Executantul trebuie sa notifice achizitorului data începerii efective a lucrarilor.

14.2 - (1) Lucrarile trebuie sa se deruleze conform graficului general de executie si sa fie terminate la data stabilita.

(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, dupa semnarea contractului, graficul de executie de detaliu, pe stadii fizice inclusiv grafic valoric alcatuit în ordinea tehnologica de executie. in cazul in care, dupa opinia achizitorului, pe parcurs, desfasurarea lucrarilor nu concorda cu graficul general de executie a lucrarilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminarii lucrarilor la data prevazuta în contract.

Graficul revizuit nu îl vor scuti pe executant de nici una dintre îndatoririle asumate prin contract.

(3) In cazul in care executantul întârzie începerea lucrarilor, terminarea pregatirilor sau daca nu îsi îndeplineste îndatoririle prevazute la 11.1, alin.(2), achizitorul este îndreptatit sa-i fixeze executantului un termen pana la care activitatea sa intre în normal si sa îl avertizeze ca, în cazul neconformarii, la expirarea termenului stabilit îi va rezilia contractul.

14.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor si de a stabili conformitatea lor cu specificatiile din anexele la contract. Partile contractante au obligatia de a notifica, in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati profesional pentru acest scop, si anume responsabilul tehnic cu executia din partea executantului si dirigintele de santier sau, daca este cazul, alta persoana fizica sau juridica atestata potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de munca, in ateliere, depozite si oriunde isi desfasoara activitatile legate de indeplinirea obligatiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse.

14.4 - (1) Materialele trebuie sa fie de calitatea prevazuta in documentatia de executie; verificarile si testarile materialelor folosite la executia lucrarilor precum si conditiile de trecere a receptiei provizorii si a receptiei finale (calitative) sunt descrise in anexa/anexele la contract.

(2) Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru verificarea, masurarea si testarea lucrarilor. Costul probelor si incercarilor, inclusiv manopera aferenta acestora, revin executantului.

(3) Probele neprevazute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse în opera vor fi suportate de executant daca se dovedeste ca materialele nu sunt corespunzatoare calitativ sau ca manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului.

În caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

14.5 - (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara aprobarea achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a notifica achizitorului, ori de cate ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile, sunt finalizate pentru a fi examinate si masurate.

(3) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti de lucrare, la dispozitia achizitorului, si de a reface aceasta parte sau parti de lucrare, daca este cazul.

(4)  In cazul in care se constata ca lucrarile sunt de calitate corespunzatoare si au fost executate conform documentatiei de executie, atunci cheltuielile privind dezvelirea si refacerea vor fi suportate de catre achizitor, iar în caz contrar, de catre executant.

15. Intarzierea si sistarea lucrarilor

15.1 - In cazul in care:

              - volumul sau natura lucrarilor neprevazute; sau

              - conditiile climaterice exceptional de nefavorabile; sau

              - oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreaza executantului si nu a survenit prin incalcarea contractului de catre acesta;

indreptatesc executantul de a solicita prelungirea termenului de executie a lucrarilor sau a oricarei parti a acestora, atunci, prin consultare, partile vor stabili:

                - orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;

                - totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la pretul contractului.

15.2 - Fara a prejudicia dreptul executantului conform clauzei 12.2, acesta are dreptul de a sista lucrarile sau de a diminua ritmul executiei daca achizitorul nu plateste in termen de 28 de zile de la expirarea termenului prevazut la clauza 18.2; in acest caz va notifica, in scris, acest fapt achizitorului.

16. Finalizarea lucrarilor

16.1 - Ansamblul lucrarilor sau, daca este cazul, oricare parte a lor, prevazut a fi finalizat intr-un termen stabilit prin graficul de executie, trebuie finalizat in termenul convenit, termen care se calculeaza de la data inceperii lucrarilor.

16.2 - (1) La finalizarea lucrarilor, executantul are obligatia de a notifica, in scris, achizitorului ca sunt indeplinite conditiile de receptie solicitand acestuia convocarea comisiei de receptie.

(2) Pe baza situatiilor de lucrari executate confirmate si a constatarilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. in cazul in care se constata ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se si termenele pentru remediere si finalizare. Dupa constatarea remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de receptie.

16.3 - Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementarile in vigoare. in functie de constatarile facute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia.

16.4 - Receptia se poate face si pentru parti ale lucrarii, distincte din punct de vedere fizic si functional.

17. Perioada de garantie acordata lucrarilor

17.1 - Perioada de garantie decurge de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pâna la receptia finala şi este de ............luni.

17.2 - (1) In perioada de garantie, executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de achizitor, de a executa toate lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor, contractiilor si altor defecte a caror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale.

(2) Executantul are obligatia de a executa toate activitatile prevazute la alin.(1), pe cheltuiala proprie, in cazul in care ele sunt necesare datorita:

              - utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau

              - unui viciu de conceptie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei parti a lucrarilor; sau

              - neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricareia dintre obligatiile explicite sau implicite care ii revin in baza contractului.

(3) In cazul in care defectiunile nu se datoreaza executantului, lucrarile fiind executate de catre acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si platit ca lucrari suplimentare.

17.3 - in cazul in care executantul nu executa lucrarile prevazute la clauza 16.2, alin.(1), achizitorul este indreptatit sa angajeze si sa plateasca alte persoane care sa le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrari vor fi recuperate de catre achizitor de la executant sau retinute din sumele cuvenite acestuia.

18. Modalitati de plata

18.1 - Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre executant in termenul convenit, respectiv 30 zile, de la emiterea facturii de catre acesta.

18.2 - Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 14 zile de la expirarea perioadei convenite, atunci dreptul executantul are dreptul de a sista executarea lucrarilor sau de diminua ritmul executiei. Imediat ce achizitorul isi onoreaza restanta, executantul va relua executarea lucrarilor in cel mai scurt timp posibil.

18.3 – Nu se acorda avans

18.4 - (1) Platile partiale trebuie sa fie facute, la cererea executantului (antreprenorului), la valoarea lucrarilor executate conform contractului si în cel mai scurt timp posibil. Lucrarile executate trebuie sa fie dovedite ca atare printr-o situatie de lucrari , întocmita astfel încât sa asigure o rapida si sigura verificare a lor. Din situatiile de lucrari achizitorul va putea face scazaminte pentru servicii facute executantului si convenite cu acesta. Alte scazaminte nu se pot face decât în cazurile în care ele sunt prevazute în contract sau ca urmare a unor prevederi legale.

(2) Situatiile de lucrări real executate se confirma în termen de 5 zile de către achizitor.

(3) Platile partiale se efectueaza, la intervale lunare, dar nu influenteaza responsabilitatea si garantia de buna executie a executantului; ele nu se considera, de catre achizitor, ca receptie a lucrarilor executate.

18.5 - Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive de catre achizitor. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar, în special, datorita unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt în litigiu va fi platita imediat.

18.6 - Contractul nu va fi considerat terminat pâna când procesul-verbal de receptie finala nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform contractului. Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garantie. Plata ultimelor sume datorate executantului, pentru lucrarile executate, nu va fi conditionata de eliberarea certificatului de receptie finala.

19. Ajustarea  pretului contractului

19.1 - Pentru lucrarile executate, platile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate in propunerea financiara, anexa la contract.

19.2 – Pretul este ferm pe toata perioada de derulare

20. Asigurari

20.1 - (1) Executantul are obligatia de a incheia, inainte de inceperea lucrarilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apare privind lucrarile executate, utilajele, instalatiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si reprezentantii imputerniciti sa verifice, sa testeze sau sa receptioneze lucrarile precum si daunele sau prejudiciile aduse catre terte persoane fizice sau juridice.

(2) Asigurarea se va încheia cu o agentie de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportata de catre executant din capitolul “Cheltuieli indirecte”.

(3) Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, ori de câte ori i se va cere, polita sau politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

20.2 Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile prin lege, în privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina persoanei achizitorului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

21. Amendamente

21.1 - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, numai în cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului.

22. Subcontractanti

22.1 - Executantul are obligatia de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu achizitorul.

22.2 - (1) Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului, toate contractele incheiate cu subcontractantii desemnati.

(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, cat si contractele incheiate cu acestia se constituie in anexe la contract.

22.3 - (1) Executantul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul in care indeplineste contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de executant de modul in care isi indeplineste partea sa din contract.

(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor daca acestia nu isi indeplinesc partea lor din contract.

22.4 - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu si-a indeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica pretul contractului si va fi notificata achizitorului.

23. Cesiunea

23.1 - Executantul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin contract, fara sa obtina, in prealabil, acordul scris al achizitorului.

23.2 - Cesiunea nu va exonera executantul de nici o responsabilitate privind garantia sau orice alte obligatii asumate prin contract.

24. Forta majora

24.1 - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

24.2 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.

24.3 - indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

24.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.

24.5 - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

25. Solutionarea litigiilor

25.1 - Achizitorul si executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.

25.2 - Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si furnizorul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze, de catre instantele judecatoresti competente din Romania.

26. Limba care guverneaza contractul

26.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana.

27. Comunicari

27.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul primirii.

27.2 - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.

28. Legea aplicabila contractului

28.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Partile au inteles sa incheie azi ....................... prezentul contract in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

Achizitor			Furnizor

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA	                         	SC......................... .....

Rector			Director General

Prof.univ.dr. Ion Vladimirescu		...............................

Director General Administrativ	Economic

Ec. Radu Naon Ciorbagiu

Contabil Sef

Ec.Ion Belcineanu

Consilier Juridic

Jurist Anca Udrea

Sef Serviciu Achiziţii Publice

Ec. Demetra Lupu Visanescu