INSTITUTUL NATIONAL DE C&D PENTRU FIZICA SI INGINERIE NUCLEARA “HORIA HULUBEI”- IFIN-HH Bucuresti

Str.Reactorului 30, com.Măgurele, jud.Ilfov, C.P. MG-6, cod 76900

tel. (021) 404.23.00, fax (021) 457.44.40, (021) 457.44.32

IFIN-HH

DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE

PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI AMENAJARE «LABORATOR DE TRITIU CU UTILIZATORI MULTIPLI (TRITIULAB)»

Cod CPV: 45214620-2 - Lucrări de construcţii de unităţi de cercetare şi

experimentare; 71320000 - Servicii de conceptie tehnica

Procedura aplicata: CERERE DE OFERTE

Data deschiderii ofertelor: 26.05.2011 ora 1000

| APROBAT | DIRECTOR GENERAL | Nicolae Victor Zamfir |  |
| --- | --- | --- | --- |
| VERIFICAT | DIRECTOR ECONOMIC | Alexandru Popescu |  |
| AVIZAT | OFICIUL JURIDIC |  |  |
| VERIFICAT | RESPONSABIL CONTRACT | Cristian Postolache |  |
| VERIFICAT | C.A.A.P. | Cristina Sima |  |
| INTOCMIT | C.A.A.P. | Cristina Balas |  |

FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI

## INFORMATII GENERALE

### 1.1. AUTORITATEA  CONTRACTANTĂ

| Denumire: INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA SI INGINERIE NUCLEARA „HORIA HULUBEI” (IFIN-HH) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Adresă: Str.Reactorului nr.30, com.Magurele, jud. Ilfov |  |  |
| Localitate: Magurele | Cod poştal: 077125 | Ţara: Romania |
| Persoana de contact: Cristina Balas | Telefon: 021.404.23.18 |  |
| E-mail: crisbal@nipne.ro | Fax: 021.404.23.93 |  |

### 1.2. PRINCIPALA ACTIVITATE A AUTORITATII CONTRACTANTE

| □ ministere ori alte autorităţi publice centrale inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local □ agenţii naţionale □ autorităţi locale □ alte institutii guvernate de legea publică □ instituţie europeană/organizaţie internaţională X altele: institut de cercetare | □ servicii publice centrale □ apărare □ ordine publică/siguranţă naţională □ mediu □ economico-financiare □ sănătate □ construcţii şi amenajarea teritoriului □ protecţie socială □ cultură, religie şi act. recreative □ educaţie □ activităţi relevante □ energie □ apă □ poştă □ transport X altele: cercetare |
| --- | --- |

Autoritatea contractantă achiziţionează în numele altei autorităţi contractante      DA □  NU X

### 1.3. INFORMATII SI CLARIFICARI

| Alte informaţii şi/sau clarificări pot fi obţinute: |  |
| --- | --- |
| Compartimentul de Achizitii Publice | x la adresa mai sus menţionată x tel: 021.404.23.18, orele 8-16 fax.021.404.23.93 |
| Solicitarea de clarificări va avea menţionat: - Denumirea achizitiei - Numarul anuntului de participare publicat in SEAP - Numele persoanei de contact indicată în secţiunea 1.1 a Fişei de date 4) Numele operatorului economic |  |
| Se recomanda ofertantilor sa inspecteze locatia si imprejurimile pentru a evalua, pe propria raspundere, cheltuliala si riscul, datele necesare pentru a pregati oferta. Vizitarea amplasamentului de catre ofertanti se va face individual. Se vor stabili, de comun acord, datele exacte de vizitare. Ofertantii vor anunta in scris autoritatea contractanta cu privire la aceasta vizita. |  |
| Data limită de vizitare a amplasamentului: 20.05.2011, ora 14:00 |  |
| Data limită de primire a solicitărilor de clarificări: 18.05.2011, ora 12:00 |  |
| Data limită până la care autoritatea contractanta publica răspunsurile la clarificarile solicitate în timp util: 23.05.2011, ora 16:00 |  |
| Toate clarificarile aferente achizitiei vor fi postate la adresa de internet www.e-licitatie.ro in sectiunea „Documentatie si clarificari” a anuntului de participare. |  |

### 1.4. INSTITUTIA RESPONSABILA PENTRU SOLUTIONAREA CONTESTATIILOR

Instituţia responsabilă pentru soluţionarea contestaţiilor

Denumire: Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

Adresă: Str.Stavropoleos nr.6 sector 3

Localitate: Bucureşti Cod poştal: Ţara: Romania

E-mail: Telefon: 021.3104641

Adresă internet: Fax: 021.3104642

Denumire: Curtea de Apel Bucuresti

Adresă: Bd.Splaiul Independentei nr.5, sector 4

Localitate: Bucuresti Cod poştal: 077070 Ţara: Romania

E-mail: Telefon: 021.319.51.80; 021.319.51.81

Adresă internet: Fax: 021.319.16.49

### 1.5. SURSA DE FINANTARE

| Se specifică sursele de finanţare ale contractului ce urmează a fi atribuit | Contractul va fi finanţat din bugetul de stat, prin contract de finantare |
| --- | --- |

## OBIECTUL CONTRACTULUI

### 2.1. DESCRIERE

| 2.1.1. Denumire contract: PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI AMENAJARE «LABORATOR DE TRITIU CU UTILIZATORI MULTIPLI (TRITIULAB)» |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1.2. Locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare:Str.Reactorului, nr.30, Magurele, jud.Ilfov |  |  |
| (a) Lucrări X | (b) Produse □ | (c) Servicii X |
| Execuţie □ Proiectare şi execuţie X Realizare prin orice mijloace corespunzătoare cerinţelor specificate de autoritate contractantă □ | Cumpărare □ Leasing □ Închiriere □ Cumpărare în rate □ | Categoria serviciului 2A X 2B □ (Se specifică din care categorie de servicii aparţine obiectul contractului: fie din Anexa 2A , fie din Anexa 2B) |
| Principala locatie a lucrarii: Str. Reactorului, Nr.30, Magurele, Jud. Ilfov Cod CPV 45214620-2 - Lucrări de construcţii de unităţi de cercetare şi experimentare | Principalul loc de livrare ____________________ Cod CPV | Principalul loc de prestare Str. Reactorului, Nr.30, Magurele, Jud. Ilfov Cod CPV 71320000 - Servicii de conceptie tehnica |
| 2.1.3. Procedura se finalizează prin: contract de achiziţie publică |  |  |
| 2.1.4. Durata contractului de achiziţie publică: Termenul de predare al lucrarii (proiectare + executie) este 15.12.2011 |  |  |
| 2.1.5. Divizare pe loturi DA □ NU X Oferta va fi depusa pentru intreaga cantitate de servicii si lucrari. Nu se accepta oferte partiale. |  |  |
| 2.1.6. Ofertele alternative sunt acceptate DA □ NU X |  |  |

### 2.2. DESCRIEREA CONTRACTULUI

PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI AMENAJARE «LABORATOR DE TRITIU CU UTILIZATORI MULTIPLI (TRITIULAB)» conform caietului de sarcini

2.2.1. Opţiuni (dacă există) DA □ NU X Dacă există, descrierea acestor opţiuni:

### 2.3. CONDITII SPECIFICE CONTRACTULUI

| 2.3.1 Alte condiţii particulare referitoare la contract (dupa caz) 2.3.2. Contract rezervat (dacă DA, scurtă descriere ) 2.3.3. Altele (dacă DA, descrieţi) | DA □ NU X DA □ NU X DA □ NU X |
| --- | --- |

3. PROCEDURA SELECTATA

| Licitaţie deschisă □ Licitaţie restrânsă □ Licitaţie restrânsă accelerată □ Dialog competitiv □ | Negociere cu anunţ de participare □ Negociere fără anunţ de participare □ Cerere de oferte X Concurs de soluţii □ |
| --- | --- |

4. LEGISLATIA APLICATA

- O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare, publicată in Monitorul Oficial al României, partea I nr.418/15.05.2006; - H.G. nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicarea prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.625/20 iulie 2006, cu modificările şi completările ulterioare. - Legea nr.10/18.01.1995 privind calitatea in constructii cu modificările şi completările ulterioare; - Legea nr.50/29.07.1991 republicata privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii; - H.G. nr.28/09.01.2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii; - ORDINUL nr.863/02.07.2008 pentru aprobarea “Instructiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr.28/2008 Pentru situaţiile neacoperite de prezenta Documentaţie de Atribuire se aplică legislaţia în vigoare a României.

5. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECTIE

| 5.1. Situaţia personală a candidatului/ofertantului |  |
| --- | --- |
| 5.1.1. Declaraţie privind eligibilitatea Solicitat x Nesolicitat □ | Cerinţă obligatorie: prezentare Formular 1 din secţiunea Formulare. |
| 5.1.2. Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art.181 din OUG nr.34/2006 Solicitat x Nesolicitat □ | Cerinţă obligatorie: prezentare Formular 2 din secţiunea Formulare. |
| ATENTIE: Încadrarea în una sau mai multe dintre situaţiile prevăzute la art.180 si la art.181 din O.U.G. nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, atrage excluderea candidatului/ofertantului din procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică. În cazul în care oferta este depusă de o asociere, aceasta va fi sustinuta printr-un contract de asociere prezentat la data incheierii contractului cu nominalizarea liderului. Fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta documentele si formularele mentionate mai jos. In cazul în care persoana care semnează declaraţiile/formularele solicitate nu este reprezentantul legal al operatorului economic (lider, asociat, subcontractor), se va atasa o imputernicire pentru acesta. |  |
| 5.1.3. Declaraţie privind calitatea de participant la procedura Solicitat x Nesolicitat □ | Cerinţa obligatorie: prezentare Formular 3 din secţiunea Formulare. |
| 5.1.4. Declaratie privind participarea cu ofertă independentă Solicitat x Nesolicitat □ | Cerinţă obligatorie: prezentare Formular 4 – Certificat de participare la licitaţie cu ofertă independenta |
| Daca un grup de operatori economici depune oferta comună, această cerinţă trebuie îndeplinită de fiecare membru al grupului. |  |
| 5.1.5. Certificate constatatoare privind indeplinirea obligaţiilor exigibile de plata Solicitat x Nesolicitat □ | Cerinţa obligatorie: prezentare 1. Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscală al unităţii administrativ teritoriale de pe raza căreia societatea îşi are sediul social privind plata obligaţiilor la bugetul de stat sau echivalent, cu valabilitate conform dispozitiilor legale. 2. Certificat privind plata impozitelor şi taxelor locale, cu valabilitate conform dispozitiilor legale. |
| Se pot prezenta şi orice alte acte doveditoare (certificate) echivalente în condiţiile art.182 din OUG nr.34/2006 modificată şi completată. Daca un grup de operatori economici depune oferta comună, această cerinţă trebuie îndeplinită de fiecare membru al grupului. NOTA: In cazul in care din documentele solicitate mai sus reiese ca operatorul/operatorii economic/i are/au obligatii de plata, acesta/acestia vor fi exclusi din procedura de atribuire a contractului in cauza. |  |
| 5.1.6. Acord de asociere Solicitat x Nesolicitat □ | Cerinţă obligatorie: prezentare Formular 5 – Model de acord de asociere. |
| In cazul în care oferta este depusă de un grup de operatori economici, oferta trebuie să cuprindă un acord de asociere conform. În acordul de asociere va fi menţionat că toţi asociaţii îşi asumă răspunderea solidară pentru execuţia contractului, că liderul asociaţiei este împuternicit să se oblige şi să primească instrucţiuni de la şi în numele tuturor asociaţilor, individual şi colectiv, şi ca liderul asociaţiei este responsabil pentru execuţia contractului, inclusiv plăţile. Înţelegerea trebuie să stipuleze de asemenea că toţi asociaţii sunt obligaţi să rămână in asociere pe întreaga durată a contractului. Autoritatea contractanta va solicita legalizarea asocierii numai în cazul în care oferta comună este declarată caştigătoare. |  |
| 5.2. Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare) |  |
| 5.2.1. Persoane juridice/fizice române Solicitat x Nesolicitat □ | Cerinţă obligatorie: 1. Certificat unic de inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului (CUI), în copie. 2. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului în original sau copie legalizată, emis cu cel mult 30 zile înainte de data de deschidere a ofertelor, din care rezultă: a) că obiectul de activitate al ofertantului include activităţi ce fac obiectul achiziţiei publice şi că desfăşoară aceste activităţi la data deschiderii ofertelor; b) că nu sunt înscrise menţiuni cu privire la faliment ori lichidare, administrarea afacerilor de către un judecator sindic sau cu privire la declanşarea unei proceduri legale pentru declararea sa în una din aceste situaţii. |
| Daca un grup de operatori economici depune oferta comună, această cerinţă trebuie îndeplinită de fiecare membru al grupului. |  |
| 5.2.2. Persoane juridice /fizice străine Solicitat x Nesolicitat □ | Documente care dovedesc o forma de înregistrare/atestare ori apartenenţă din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile din ţara în care ofertantul este rezident, în limba în care au fost emise, însoţite de o traducere autorizata şi legalizată a acestora în limba romana. Documentele emise de autoritatile competente vor fi valabile la data deschiderii ofertelor. În cazul în care nu este prevăzută o perioada de valabilitate stabilita de lege, probarea înregistrarii trebuie sa fie cu cel mult 30 zile anterior datei deschiderii ofertelor. |
| ATENŢIE: Toate certificatele/documentele/formularele mentionate mai sus trebuie să fie prezentate în original sau copie legalizată şi trebuie să fie valabile la data deschiderii ofertelor. În cazul ofertanţilor (persoane fizice sau juridice) de altă naţionalitate decât cea română, documentele vor fi transmise în limba in care au fost emise, însoţite de o traducere autorizata a acestora în limba română. Toate documentele vor avea, pe lângă semnătură, menţionat în clar numele întreg al persoanei semnatare. A nu se folosi prescurtări. Documentele pentru care nu este prevăzută o perioadă de valabilitate stabilită de lege, nu vor fi emise cu mai mult de 30 de zile calculate până la data deschiderii ofertelor. |  |
| 5. 3. Situaţia economico-financiară |  |
| 5.3.1 Informaţii privind situaţia economico-financiară Solicitat x Nesolicitat □ | Cerinţa minima: completare Formular 6 din secţiunea Formulare cu informaţii privind cifra de afaceri. Cifra de afaceri medie globala în ultimii 3 ani (2007, 2008, 2009) trebuie sa fie de minim 900.000 lei pentru ofertantul individual sau pentru ofertantul „asociere”. Documentele vor fi emise pentru fiecare dintre operatorii economici, în cazul unei asocieri. Dacă o asociere de operatori economici depune o ofertă sau o candidatură comună, atunci situaţia economică şi financiară se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii. |
| 5.3.2. Informaţii generale Solicitat x Nesolicitat □ | Cerinţa obligatorie: prezentare Formular 6 din secţiunea Formulare. |
| În cazul în care oferta este depusă de o asociere, fiecare asociat va prezenta aceste documente. |  |
| 5.4. Capacitatea tehnică şi/sau profesională |  |
| 5.4.1. Informaţii privind capacitatea tehnica Solicitat x Nesolicitat □ | Cerinţă obligatorie: prezentare Formular 7 - Declaraţie insotita de Lista principalelor lucrari similare realizate în ultimii 5 ani. |
| Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna, fiecare membru al grupului are obligaţia de a prezenta acest formular. |  |
| 5.4.2 Experienţa similară Solicitat x Nesolicitat □ | Cerinţe minime: Ofertantul (operatorul economic sau membrii asocierii de operatori economici împreună) a finalizat în ultimii 5 ani cel puţin 1 contract de lucrări similare in domeniul construcţiilor. Valoarea contractului trebuie sa fie de cel putin 450.000 lei. Se vor prezenta in sustinerea indeplinirii acestei cerinte urmatoarele: - Fisa de informatii privind experienta similara (Formularul 8) pentru contracte similare; - copii ale contractelor propuse ca experienţa similară; - copii ale proceselor-verbale la terminarea lucrarilor; - recomandari de la beneficiarii contractelor propuse ca experienta similara. |
| În cazul asocierilor condiţia se va considera îndeplinită în mod cumulativ. Nota: Se recomanda ofertantilor sa depuna doar acele documente (fisa de experienta similara, copii ale contractelor propuse ca experienta similara, recomandari) care dovedesc indeplinirea valorii minime privind experienta similara. |  |
| 5.4.3. Declaraţie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere Solicitat x Nesolicitat □ | Cerinţe obligatorii: prezentare Formular 9 – Declaraţie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere insotita de Lista cu personalul de conducere precum şi persoanele responsabile pentru îndeplinirea contractului Formular 10 - Informaţii referitoare la personalul de conducere. Se solicita ca ofertantul sa dovedeasca ca are la dispozitia sa personal cu experienta, respectiv: - pentru serviciile de proiectare: - arhitect cu drept de semnatura; - inginer structurist; - ingineri proiectanti reţele şi instalaţii (gaze, electrice (joasa tensiune, curenti slabi), sanitare, termice si climatizare. De asemenea, se va prezenta obligatoriu lista verificatorilor de proiect atestati pe specialitati. Ofertanţii vor anexa autorizarile specialistilor verificatori de proiect – persoane fizice (altele decât personalul implicat în elaborarea proiectului), atestate pentru cerinţele stabilite prin lege, în funcţie de categoria de importanţă a construcţiei. - pentru lucrarile de executie: - reprezentant tehnic de executie - reprezentant CQ Tot personalul implicat trebuie sa-si declare disponibilitatea cu privire la realizarea contractului. Pentru personalul responsabil cu realizarea contractului se vor prezenta obligatoriu urmatoarele documente: - curriculum vitae - Formular 11 - declaraţii privind disponibilitatea pentru proiect în original, semnată si datată; - acte calificari; - diplome studii de profil (copie). Operatorul economic trebuie sa faca dovada ca persoanele mentionate sunt angajati cu contract de munca prezentand in acest sens certificat cu lista angajati vizat de ITM. Se accepta, pentru demonstrarea indeplinirii cerintei, prezentarea si a altor documente, cum ar fi declaratii semnate de personalul in cauza, prin care se obliga sa incheie contract (de munca, de prestari servicii etc., in conditiile legii) si sa desfasoare activitatile care ii revin din caietul de sarcini pentru ofertant, in cazul in care este declarat castigator. |
| Daca un grup de operatori economici depune oferta comună, cerinţa minima privind Capacitatea tehnică şi/sau profesională se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. |  |
| 5.4.4. Informatii privind conditiile de munca si protecţia muncii, securităţii si sănătăţii ocupaţionale Solicitat x Nesolicitat □ | Cerinţa obligatorie: prezentare Formular 12 - Declaraţie prin care ofertantul sa dovedească faptul ca la elaborarea ofertei a ţinut cont de obligaţiile referitoare la condiţiile de munca si protecţia muncii stipulate prin legislatia muncii in Romania. Daca din tehnologia de executie proprie a ofertantului rezulta necesitatea unor avize, autorizari, agremente necesare pentru realizarea lucrarilor care fac obiectului achizitiei, acestea vor fi in sarcina ofertantului de a le obtine de la autoritatile abilitate si de a le respecta.Amenajarea si organizarea santierului, delimitarea si amenajarea zonei de depozitare a diverselor materiale, amplasarea echipamentelor de munca prevazute de executant si de subcontractanti pentru realizarea lucrarilor proprii sunt in responsabilitatea executantului. Executantul va asigura pentru personalul executant din santier echipamentul de protectie de baza (casca, ochelari de protectie, etc). Organizarea de santier a ofertantului va fi corespunzator documentata in oferta din punct de vedere al terenului ocupat, traficului/accesului, utilitatilor, autorizatiilor, pretului. Executantul va aproviziona si depozita in santier numai materialele strict necesare realizarii lucrarilor conform etapei din graficul de esalonare lucrari. Informaţii detaliate privind reglementările care sunt in vigoare la nivel naţional referitoare la condiţiile de munca si protecţia muncii, securităţii si sănătăţii in munca, se pot obţine de la Inspecţia Muncii sau de pe site-ul: http://www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.html |
| În cazul asociaţiilor, declaraţie pe proprie raspundere privind condiţiile de muncă trebuie să fie completată de către liderul asociaţiei. |  |
| 5.4.5. Informaţii privind dotările specifice Solicitat x Nesolicitat □ | Cerinţa obligatorie: prezentare Formular 13 - Informaţii referitoare la echipamentele specifice serviciilor de proiectare si lucrărilor de construcţii Ofertantul trebuie sa prezinte un document care atesta dotarea cu laboratoare de incercari in constructii, valabil pe perioada derularii contractului ce urmeaza a fi atribuit sau sa prezinte in copie conforma cu originalul contractul de prestari servicii incheiat cu o societate detinatoare de laboratoare - aceasta conditie va fi implinita pana la semnarea contractului de catre ofertantul castigator. |
| In cazul asociaţiilor, Formularul 12 trebuie sa fie completat de către liderul asociaţiei si sa cuprindă echipamentele de la toţi partenerii asociaţiei serviciilor de proiectare si lucrărilor de construcţii montaj. |  |
| 5.4.6. Informaţii privind subcontractantii Solicitat x Nesolicitat □ | Cerinţa obligatorie: prezentare Formular 14 - lista cu subcontractanţii şi specializarea acestora sau după caz „nu este cazul”. Daca este cazul, ofertantul are obligaţia de a preciza partea/părţile din contract pe care urmează sa le subcontracteze, procentul din valoarea contractului de prestari servicii care va fi îndeplinit de catre subcontractanţi si datele de recunoaştere ale subcontractanţilor propuşi. |
| Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna, aceasta cerinta trebuie indeplinita de fiecare membru al grupului. |  |
| 5.5 Condiţii specifice |  |
| 5.5.1. Standarde de asigurarea calitatii Solicitat x Nesolicitat □ | Cerinţa obligatorie: prezentare 1. Dosar de prezentare a sistemului de management şi de asigurare a calităţii lucrărilor şi materialelor utilizate şi livrate, propus pentru realizarea contractului. 2. Documente emise de organisme naţionale sau internaţionale acreditate care confirmă certificarea sistemului de management al calităţii firmelor ofertante, respectiv: ISO 9001 – sistem de management al calitatii pentru proiectare, constructii si fabricare ISO 14001 - sistem de management de mediu OHSAS 18001 - sistem de management al sanatatii si securitatii ocupationale |
| Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna, aceasta cerinta trebuie indeplinita de fiecare membru al grupului. |  |
| 5.5.2. Declaraţie de acceptare a condiţiilor contractuale Solicitat x Nesolicitat □ | Cerinta obligatorie: prezentare Formular 15 – Declaraţie de acceptare a condiţiilor contractuale. |
| În cazul unei asocieri, aceasta declaraţie va fi prezentată în numele asocierii de către asociatul desemnat lider. |  |
| 5.5.3. Declaratie privind asigurarea standardelor de protecţie a mediului Solicitat x Nesolicitat □ | Cerinta obligatorie: prezentare Formular 16 – Declaraţie prin care ofertantul să dovedeasca faptul că la elaborarea ofertei a ţinut cont de obligaţiile referitoare la condiţiile privind măsurile de protectie a mediului pe care operatorul economic le poate aplica în timpul îndeplinirii contractului de lucrari. Ofertantul are obligatia sa gestioneze materialele de lucru si sa elimine deseurile de orice natura rezultate din realizarea lucrarrilor conform procedurilor achizitorului si legilor in vigoare in domeniul gestionarii si transportului deseurilor. |
| Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna, aceasta cerinta trebuie indeplinita de fiecare membru al grupului. |  |
| NOTA: Pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare si selectie, ofertantul are dreptul de a prezenta iniţial doar o declaraţie pe propria răspundere, semnată de reprezentantul său legal, prin care confirmă că îndeplineşte cerinţele de calificare astfel cum au fost solicitate în documentaţia de atribuire, completând Formularul 17. Declaraţia va fi însoţită de o anexă în care ofertantul trebuie să menţioneze succint, dar precis, modul concret de îndeplinire a respectivelor cerinţe - inclusiv, valori, cantităţi, sau altele asemenea. În cazul în care uzează de acest drept ofertantul are obligaţia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probează/confirmă îndeplinirea cerinţelor de calificare, atunci când primeşte din partea autorităţii contractante o solicitare în acest sens, în termenul de 3 zile lucratoare de la primire. |  |

6. PREZENTAREA OFERTEI

| ### 6.1. Limba de redactare a ofertei |  |
| --- | --- |
| Ofertele, orice corespondenţă şi documente legate de procedura de atribuire transmise între ofertant şi autoritatea contractantă trebuie să fie în limba română. Documentele emise în altă limbă vor fi însoţite de traducerea în limba română. Traducerea în limba română trebuie sa fie autorizată în cazul documentelor ce dovedesc criteriile de calificare şi/sau selecţie de la punctele 5.1, 5.2, 5.3 şi 5.4. |  |
| ### 6.2. Perioada de valabilitate a ofertei |  |
| 90 zile de la data limită de depunere a ofertelor. Autoritatea Contractantă poate solicita extinderea perioadei de valabilitate a ofertei. În cazul în care ofertantul nu îşi extinde perioada de valabilitate a ofertei acesta poate fi exclus din procedura. |  |
| 6.3. Garanţie de participare Solicitat X Nesolicitat □ | Cuantumul garanţiei de participare este de 4.500 lei. Garanţia pentru participare se va constitui sub forma Scrisorii de garanţie bancară sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurari şi va fi depusă în original pentru suma de mai sus. Autoritatea Contractanta îşi rezervă dreptul de a respinge Scrisoarea de Garanţie Bancară dacă ofertantul nu respecta Formularul 18 - Scrisoare de garanţie bancară. În cazul unei asocieri, Scrisoarea de garanţie bancară va fi emisă în numele liderului desemnat care depune si oferta. Valabilitatea scrisorii de garanţie de participare va fi de 90 zile de la data limită de primire a ofertelor. Se accepta si alte forme de constituire a garantiei de participare respectiv: - ordin de plată in contul: RO30BPOS70903296299ROL01 deschis la BANC POST - Ag. Magurele. |
| 6.4. Conţinutul ofertei |  |
| 6.4.1. Plic A - Documente de calificare si alte documente | Trebuie să conţină documentele solicitate la pct.4 „Criterii de calificare şi/sau selectie” din prezenta fişă de date a achizitiei. |
| 6.4.2. Plic B - Propunerea tehnică | ### Propunerea tehnică va fi elaborată astfel încât să rezulte că sunt îndeplinite în totalitate cerinţele aferente Caietului de sarcini. ### Propunerea tehnica trebuie să reflecte asumarea de catre ofertant a tuturor cerinţelor/obligaţiilor prevazute în Caietul de sarcini si Tema de Proiectare. ### Propunerea tehnică trebuie să includă următoarele: - grafic al programului de servicii si lucrări efective şi valorice, cu descrierea activităţilor principale si eşalonarea lor in timp. Permanente si temporare. Ofertantul va lua in considerare condiţiile climatice si termenele necesare pregătirii detaliilor de execuţie si obţinerea tuturor avizelor necesare demarării lucrării. - procedurile de lucru, însoţite daca este cazul de desene, prin care propune realizarea lucrărilor. In particular, ofertantul trebuie sa prezinte numărul, tipul si capacităţile echipamentelor si forţei de munca pe care îşi propune sa le folosească pentru execuţia lucrărilor. - un grafic de execuţie însoţit de eşalonarea resurselor alocate realizării lucrărilor. In cazul unei asocieri, sa va expune modul de implicare şi de alocare a resurselor tuturor partenerilor asocierii |
| 6.4.3. Plic C - Propunerea financiară | ### Documente obligatorii: ### Formular 19 - Formularul de ofertă ### Propunerea financiara va fi exprimata in lei si euro la cursul de schimb calculat de BNR pentru data de 18.05.2011. |
| 6.5. Modul de prezentare a ofertei |  |
| 6.5.1. Condiţii generale | Ofertele se vor depune: la Registratura generală a instituţiei în plic închis şi sigilat la adresa: INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA SI INGINERIE NUCLEARA „HORIA HULUBEI” Str.Reactorului nr.30, Magurele, jud.Ilfov ### Ofertele se pot depune ### - prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire (serviciu poştal) ### sau ### - livrate personal la sediul INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA SI INGINERIE NUCLEARA „HORIA HULUBEI” (IFIN-HH), Str.Reactorului nr. 30, Magurele, jud.Ilfov ### Ofertele depuse prin alte mijloace decât cele menţionate anterior sau la o alta adresa nu vor fi luate în considerare. ### Oferta va fi insotita de urmatoarele documente: ### 1. Scrisoarea de inaintare - Formular 20; ### 2. Împuternicire de participare la sedinţa de deschidere împreuna cu o copie dupa cartea de identitate a persoanei/persoanelor care reprezintă ofertantul. |
| ### 6.5.2. Mod efectiv de prezentare a ofertei | ### Ofertantul trebuie să prezinte oferta într-un ORIGINAL şi 1 COPIE. ### Fiecare exemplar al ofertei va trebui să conţină: ### 1. Documente de calificare ### 2. Propunerea tehnică ### 3. Propunerea financiară ### Întreaga oferta va fi: ### - semnată şi ştampilată pe fiecare pagină şi ### - numerotata crescator de la prima pana la ultima pagina, pe aceasta din urmă fiind trecută menţiunea „ULTIMA PAGINA”. ### În eventualitatea unei neconcordante între original si copii, va prevala originalul. Originalul şi copiile trebuie tipărite sau scrise cu cerneală neradiabilă şi vor fi semnate pe fiecare pagină de reprezentantul/reprezentanţii autorizaţi corespunzator să angajeze ofertantul în contract. ### În cazul documentelor emise de instituţii/organisme oficiale abilitate în acest sens, documentele respective trebuie să fie semnate şi parafate conform prevederilor legale. ### Oferta va conţine în mod obligatoriu un OPIS al documentelor care se depun. Orice ştersătură, adăugare sau scris peste cel dinainte sunt valide doar dacă sunt vizate de către persoana/persoanele autorizata/autorizate să semneze oferta. |
| ### 6.5.3. Sigilarea şi marcarea ofertei | ### Ofertantul trebuie să sigileze originalul şi copia inclusa în plicuri/pachete separate, marcând corespunzator plicurile/pachetele “ORIGINAL” şi “COPIE”. ### Plicurile/pachetele se vor introduce într-un colet exterior, închis corespunzător şi netransparent. ### Pe coletul exterior se vor scrie următoarele informaţii: ### a) adresa unde trebuie depuse ofertele: INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA SI INGINERIE NUCLEARA „HORIA HULUBEI” (IFIN-HH), Str.Reactorului nr.30, Magurele, jud.Ilfov; ### b) Denumirea achizitiei pentru care se depune oferta şi codul de referinţă al procedurii de selecţie pentru proiectul respectiv (conform SEAP ) ### c) Numele persoanei de contact indicată în secţiunea 1.1 a Fişei de date ### d) mentiunea “A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE 26.05.2011, ora 10:00”; ### e) numele ofertantului. |
| ### Autoritatea contractantă nu isi asuma nici o responsabilitate in cazul in care documentele de participare la licitatie nu sunt intacte, sigilate sau plicul exterior nu este marcat conform prevederilor de mai sus. |  |
| 6.5.4. Modificarea şi retragerea ofertei | ### Ofertanţii îşi pot modifica sau retrage ofertele prin transmiterea către INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA SI INGINERIE NUCLEARA „HORIA HULUBEI” (IFIN-HH) a unei înştiinţări scrise înainte de termenul limită de depunere a ofertelor. ### După termenul limită de depunere a ofertelor nu se poate modifica sau retrage nici o ofertă. ### Orice astfel de notificare de modificare sau retragere trebuie să fie elaborată şi depusă în conformitate cu cerinţele din prezenta Fişă de date. Pe plicul exterior (şi pe plicul interior, după caz), trebuie să se scrie ”Modificare”/”Retragere”. |
| 6.5.5. Costurile de pregătire a ofertelor | ### Nici un cost suportat de operatorul economic pentru pregătirea şi depunerea ofertei nu va fi rambursat. Toate aceste costuri vor fi suportate de către ofertant |
| 6.5.6. Proprietatea ofertei | ### Ofertele depuse la o altă adresă a autorităţii contractante decât cea stabilită sau ofertele depuse după data limită de depunere a ofertelor se returnează nedeschise. Cu excepţia cazurilor menţionate, autoritatea contractantă reţine toate ofertele primite pentru această procedură de atribuire. |
| 6.5.7. Termenul limiă de primire şi deschidere a ofertelor | Termen limita de depunere 26.05.2011 ora 0900. Deschiderea ofertelor 26.05.2011 ora 1000, sala de sedinte IFIN-HH |

7. CRITERII DE ATRIBUIRE

| 7.1. Preţul cel mai scăzut □ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 7.2. Cea mai avantajoasă ofertă economică X |  |  |
| Nr. Crt. | Factor de evaluare | Punctaj |
|  | Pretul ofertei | 90 |
|  | Termen de executie | 10 |
| TOTAL |  | 100 puncte |

Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul:

1. Pentru factorul de evaluare „pretul ofertei”, punctajul se acorda astfel: pentru pretul cel mai scazut se acorda punctajul maxim alocat acestui factor de evaluare. Pentru alt pret decat cel mentionat mai sus, punctajul se acorda dupa formula:

Pn= Pretminim /Pretn x punctaj maxim acordat.

2. Punctajul pentru factorul de evaluare ,,termen de executie„ se acorda astfel:

a) se acorda punctajul maxim ofertei cu termenul de executie cel mai mic;

b) pentru ofertele cu un termen de executie mai mare decat cel mai mic termen se acorda punctajul:

Tn = (Tmin/Tn) x punctajul maxim acordat

Punctajul total se va obtine din insumarea punctajelor obtinute pentru fiecare factor de evaluare. Oferta care va intruni punctajul total cel mai mare va fi declarata castigatoare.

VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI/INCHEIEREA CONTRACTULUI CADRU

| VIII.1. Ajustarea pretului contractului da □ nu X | Preţul rămâne ferm in lei pe toată durata de îndeplinire a contractului de achiziţie publică. |
| --- | --- |
| VIII.2. Garantia de buna executie a contractului Solicitat x Nesolicitat □ | Cuantumul garantiei de buna executie: 10% din valoarea contractului de achizitie publica, in lei exclusiv TVA. Modul de constituire a garantiei de buna executie: • Garanţia de bună execuţie se constituie in termen de 3 zile de la incheierea contractului, prin depunerea unui avans de 0,5% din pretul contractului si reţineri succesive din facturi, într-un cont deschis la o bancă agreată de ambele Părţi şi pus la dispoziţia Achizitorului. |

9. CĂI DE MEDIERE ŞI DE ATAC

Eventualele contestaţii se pot depune la: - Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, - Curtea de Apel Bucureşti - Secţia Contencios Administrativ şi Fiscal, conform legislaţiei în vigoare.

10. SEMNAREA CONTRACTULUI

Autoritatea contractanta are dreptul de a incheia contractul de achizitie publica, conform termenului prevăzut la art.205, alin.(1), lit.b) din OUG 34/2006 modificată şi completată. Anuntul de atribuire va fi publicat la adresa de internet: www.e-licitatie.ro.

11. SUSTINEREA DIN PARTEA UNUI TERT

In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unui tert, conform prevederilor Sectiunii a 2-a din OUG 34/2006 modificată şi completată, angajamentul de sustinere va fi completat conform Formularului 21.

Operatorii economici interesati au obligaţia de a urmări site-ul www.e-licitatie.ro până la data de deschidere a ofertelor. Toate clarificarile/modificarile aferente acestei proceduri de achizitie publica vor fi atasate la invitatia de participare publicata la aceasta adresa de internet.

FORMULARE

Capitolul conţine formularele destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea si prezentarea ofertei si a documentelor care o însotesc şi, pe de alta parte, să permită comisiei de evaluare examinarea si evaluarea rapidă şi corectă a tuturor ofertelor depuse.

Fiecare candidat/ofertant care participă, în mod individual sau ca asociat, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică are obligaţia de a prezenta formularele prevăzute în cadrul acestui capitol, completate în mod corespunzător şi semnate de persoanele autorizate.

F1 – Declaraţie privind eligibilitatea

F2 – Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art.181 din OUG nr.34/2006

F3 – Declaraţie privind calitatea de participant la procedura

F4 – Certificat de participare la licitaţie cu ofertă independenta

F5 – Model de acord de asociere

F6 – Informaţii generale

F7 – Declaraţie privind lista principalelor lucrari executate în ultimii 5 ani

F8 – Fisa de informatii privind experienta similara

F9 – Declaraţie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere

F10 – Informaţii referitoare la personalul de conducere

F11 – Model CV

F12 - Declaraţie prin care ofertantul sa dovedească faptul ca la elaborarea ofertei a ţinut cont de obligaţiile referitoare la condiţiile de munca si protecţia muncii stipulate prin legislatia muncii in Romania

F13 - Informaţii referitoare la echipamentele specifice serviciilor de proiectare si lucrărilor de construcţii montaj

F14 – Lista cu subcontractanţii şi specializarea acestora

F15 – Declaraţie de acceptare a condiţiilor contractuale

F16 – Declaraţie prin care ofertantul să dovedeasca faptul că la elaborarea ofertei a ţinut cont de obligaţiile referitoare la condiţiile privind măsurile de protectie a mediului pe care operatorul economic le poate aplica în timpul îndeplinirii contractului de lucrari

F17 – Model declaraţie iniţială privind îndeplinirea cerinţelor de calificare

F18 – Scrisoare de garanţie bancară de participare

F19 – Formular de ofertă

F20 – Scrisoare de inaintare

F21 – Angajament de sustinere

Formular nr. 1

OPERATOR ECONOMIC

____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al _____________________________,

(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm in situaţia prevazută la art. 18o din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/ sau spălare de bani.

De asemenea, declar că la prezenta procedură nu particip în două sau mai multe asocieri de operatori economici, nu depun candidatură/ofertă individuală şi o alta candidatură/ofertă comună, nu depun ofertă individuală, fiind nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ________________________

(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completării ......................

Operator economic,

_________________

(semnatura autorizată)

Formular nr.2

OPERATOR ECONOMIC

____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181

din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al __________________________________,

(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)

in calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de (se mentioneaza procedura) pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect ........................................................ (denumirea produsului, serviciului sau lucrarii si codul CPV), la data de......................(zi/luna/an), organizata de .................................................................................

(denumirea autoritatii contractante),

declar pe propria raspundere ca:

a). nu sunt in stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator judiciar sau activitatile mele comerciale nu sunt suspendate si nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt intr-o situatie similara cu cele anterioare reglementata prin lege;

b). nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea in una dintre situatiile prevazute la litera a);

c). mi-am indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care sunt stabilit pana la data solicitata ................;

d). nu am fost condamnat in ultimii 3 ani prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate  sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritate a contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Data completării ......................

Operator economic,

_________________

(semnatura autorizată)

Formular nr.3

OFERTANTUL

…….................…….........

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURĂ

1. Subsemnatul …………………….. (nume şi prenume in clar a persoanei autorizate), reprezentant împuternicit al ............................... (denumirea operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, având ca obiect ............................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV), la data de .............. (zi/lună/an), organizată de Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara – Horia Hulubei, particip şi depun ofertă:

□ în nume propriu;

□ ca asociat în cadrul asocierii condusa de < numele liderului / noi înşine >.

□ ca subcontractor

(Se bifează opţiunea corespunzătoare.)

2. Confirmam faptul ca nu licitam pentru acelasi contract in nici o alta forma.

3. (Aplicabil doar pentru membrii in asociere) Confirmam, ca membru in consortiu/asociere ca toti membrii raspund solidar pentru executia contractului, ca membrul conducator este autorizat sa oblige si sa primeasca instructiuni in numele si pe seama fiecarui membru, este raspunzator in nume propriu si in numele Asocierii pentru indeplinirea contractului, inclusiv platile si ca toti membrii asocierii se obliga sa ramina in asociere pe intreaga durata a executiei contactului.

4. Suntem de acord sa ne supunem prevederilor Capitolului II, Secţiunii a 8-a - Reguli de evitare a conflictului de interese din Ordonanţa 34, modificata si completata, si adăugam, in mod special, ca nu avem nici un potenţial conflict de interese sau alte relaţii asemănătoare cu ceilalţi candidaţi sau alte părţi implicate in procedura de atribuire in timpul depunerii ofertei;

5. Subsemnatul declar că:

□ nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici;

□ sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei listă cu date de recunoaştere o prezint în anexă.

(Se bifează opţiunea corespunzătoare.)

6. Subsemnatul declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie publică.

7. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

8. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara – Horia Hulubei,  adresa str.Atomistilor nr.407, Magurele, Ilfov, cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Data :[ZZ.LL.AAAA]

(numele şi prenume)________________, (semnatura şi ştampliă), in calitate de ____________, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele __________________________________________.

(denumire/nume operator economic)

OFERTANTUL...............................................  (denumirea/numele)

# Formular nr.4

CERTIFICAT

de participare la licitaţie cu ofertă independentă

I. Subsemnatul/Subsemnaţii, …………………………............................................................., reprezentant/reprezentanţi legali al/ai ......................................................................................., întreprindere/asociere care va participa la procedura de achiziţie publică organizată de ......................................................................................................., în calitate de autoritate contractantă, cu nr. ................... din data de …................, certific/certificăm prin prezenta că informaţiile conţinute sunt adevărate şi complete din toate punctele de vedere.

II. Certific/Certificăm prin prezenta, în numele ......................................................................., următoarele:

1. am citit şi am înţeles conţinutul prezentului certificat;

2. consimt/consimţim descalificarea noastră de la procedura de achiziţie publică în condiţiile în care cele declarate se dovedesc a fi neadevărate şi/sau incomplete în orice privinţă;

3. fiecare semnătură prezentă pe acest document reprezintă persoana desemnată să înainteze oferta de participare, inclusiv în privinţa termenilor conţinuţi de ofertă;

4. în sensul prezentului certificat, prin concurent se înţelege oricare persoană fizică sau juridică, alta decât ofertantul în numele căruia formulăm prezentul certificat, care ofertează în cadrul aceleiaşi proceduri de achiziţie publică sau ar putea oferta, întrunind condiţiile de participare;

5. oferta prezentată a fost concepută şi formulată în mod independent faţă de oricare concurent, fără a exista consultări, comunicări, înţelegeri sau aranjamente cu aceştia;

6. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte preţurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenţia de a oferta sau nu la respectiva procedură sau intenţia de a include în respectiva ofertă elemente care, prin natura lor, nu au legătură cu obiectul respectivei proceduri;

7. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte calitatea, cantitatea, specificaţii particulare ale produselor sau serviciilor oferite;

8. detaliile prezentate în ofertă nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent înainte de momentul oficial al deschiderii publice, anunţată de contractor.

III. Sub rezerva sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare, declar/declarăm că cele consemnate în prezentul certificat sunt adevărate şi întrutotul conforme cu realitatea.

Ofertant                                                                                                 Data

......................................................                                                             ……………………

Reprezentant/Reprezentanţi legali

(semnături)

# Formular nr.4

ACORD DE ASOCIERE

în vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică

Prezentul acord de asociere are ca temei legal art.44, alin.1 din O.U.G. nr.34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin legea nr.337/2006.

- Părţile acordului :

_______________________, reprezentată prin................................, în calitate de..............

(denumire operator economic, sediu, telefon)

şi

________________________ reprezentată prin..............................., în calitate de..............

(denumire operator economic, sediu, telefon)

2. Obiectul acordului:

2.1 Asociaţii au convenit să desfăşoare în comun următoarele activităţi:

a) participarea la procedura de achiziţie publică organizată de ................................... ................................(denumire autoritate contractantă) pentru atribuirea contractului /acordului cadru ...........................................................(obiectul contractului/acordului-cadru)

b) derularea în comun a contractului de achiziţie publică în cazul desemnării ofertei comune ca fiind câştigătoare.

2.2 Alte activitaţi ce se vor realiza în comun:

1. ___________________________________

2. ___________________________________

… ___________________________________

2.3 Contribuţia financiară/tehnică/profesională a fiecarei părţi la îndeplinirea contractului de achiziţie publică este:

1._______ % S.C. ___________________________

2._______ % S.C. ___________________________

2.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activităţile comune desfăşurate de asociaţi se va efectua proporţional cu cota de participare a fiecărui asociat, respectiv:

1._______ % S.C. ___________________________

2._______ % S.C. ___________________________

3. Durata asocierii

3.1 Durata asocierii constituite în baza prezentului acord este egală cu perioada derulării procedurii de atribuire şi se prelungeşte corespunzător cu perioada de îndeplinire a contractului ( în cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie).

4. Condiţiile de administrare şi conducere a asociaţiei:

4.1 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru întocmirea ofertei comune, semnarea şi depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord.

4.2 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru semnarea contractului de achiziţie publică în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord, în cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie).

5. Încetarea acordului de asociere

5.1 Asocierea îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze:

- expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul;

- neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a activităţilor prevăzute la art. 2 din acord;

- alte cauze prevăzute de lege.

6 Comunicări

6.1 Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă la adresa/adresele ......................................................., prevăzute la art..........

6.2 De comun acord, asociaţii pot stabili şi alte modalităţi de comunicare.

7 Litigii

7.1 Litigiile intervenite între părţi se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare vor fi soluţionate de către instanţa de judecată competentă.

8. Alte clauze:____________________________________________

Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de.....exemplare, câte unul pentru fiecare parte, astăzi............................(data semnării lui)

Liderul asociatiei:

______________________

(denumire autoritate contractanta)

ASOCIAT 1,

___________________

ASOCIAT 2,

___________________

Notă!: Prezentul acord de asociere constituie un model orientativ şi se va completa în funcţie de cerinţele specifice ale obiectului contractului/contractelor.

Formular nr.6

OFERTANTUL

............................................................

(denumirea/numele)

INFORMATII GENERALE

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ....................................... (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate mai jos sunt reale.

TIPUL COMPANIEI:

1. Denumirea / numele

2. Abreviere

3. Adresa :

4. Cod Postal:

5. Tara

6. Telefon:

Fax:

Telex:

E-mail:

7. Codul unic TVA:

8. Locul Inregistrarii:

9. Data Inregistrarii:

10. Numarul de Inregistrare:

11. Obiectul de activitate, pe domenii:

12. Cod IBAN

13. Cifra de afaceri si profit pe ultimii 3 ani:

| Anul | Cifra de afaceri anuala la 31 decembrie ( moneda) | Cifra de afaceri anuala la 31 decembrie (echivalent euro) | Profitul net la 31 decembrie (moneda) | Profitul net la 31 decembrie (echivalent euro) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2007 |  |  |  |  |
| 2008 |  |  |  |  |
| 2009 |  |  |  |  |
| Media anuala: |  |  |  |  |

Data completarii: [ZZ.LLLL.AAAA]				Ofertant,……....………………………..

(semnatura autorizata)

Formular nr.7

OFERTANTUL

............................................................

(denumirea/numele)

EXPERIENTA SIMILARA – SUMAR

| Numele proiectului/ tipul de lucrari/ localizarea lucrarilor | Valoarea totala a lucrarilor pentru care Contractantul a fost responsabil | Perioada de con-tract | Data de ince-pere | Procen-tul de lucrari finalizat | Autoritatea contractanta si locatia | Contractant Principal (P) sau Subcon-tractor (S) | Receptia finala emisa - Da - Inca nu (contracte in derulare) – Nu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

In cazul Asociatiei  datele de mai sus trebuie sa identifice fiecare partener care a participat in fiecare proiect.

Data completarii .......................

Ofertant,

……..................................

(semnatura autorizata)

Formular nr.8

OFERTANTUL

............................................................

(denumirea/numele)

EXPERIENTA SIMILARA*)

1. Denumirea si obiectul contractului:

Numărul si data contractului:

2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului:

Adresa beneficiarului/clientului:

Tara:

3. Calitatea in care a participat la îndeplinirea contractului:

(se bifează opţiunea corespunzătoare)

[] contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie)

[] contractant asociat

[] subcontractor

4. Valoarea contractului                            exprimata in moneda                                 exprimata in

in care s-a încheiat contractul                   echivalent euro

a) iniţială (la data semnării contractului):         ....                                                            ....

b) finala (la data finalizării contractului):        ....                                                              ....

5. Daca au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de soluţionare:

6. Natura si cantitatea de lucrări furnizate in baza contractului, precum si alte aspecte relevante prin care ofertantul/candidatul îşi susţine experienţa similara:

*) Se completează fise distincte pentru fiecare contract, care vor fi confirmate, la cererea comisiei de evaluare, prin prezentarea contractului respectiv.

Data completării .......................

Ofertant,

..................................

(semnătura autorizata)

# Formular nr. 9

Operator economic

_________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

PRIVIND EFECTIVUL MEDIU ANUAL AL PERSONALULUI ANGAJAT

ŞI AL CADRELOR DE CONDUCERE

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........................................................... (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................................................................. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

|  | Anul 1 (2006) | Anul 2 (2007) | Anul 3 (2008) |
| --- | --- | --- | --- |
| Personal angajat |  |  |  |
| Din care personal de conducere |  |  |  |

(În cazul solicitării)

Anexez la declaraţie CV-urile personalului de conducere, precum şi a personalului responsabil pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică.

Data completării							  Operator economic,

.....................						             	 .................................

(semnătură autorizată)

# Formular nr.10

INFORMAŢII REFERITOARE

LA PERSONALUL DE CONDUCERE

Subsemnatul _/, Director General al societăţii comerciale................................ declar pe propria răspundere că pentru lucrarea “_______________” voi folosi următorul personal de conducere precum şi următoarele persoane responsabile pentru îndeplinirea contractului:

| Nr crt | FUNCŢIA | NUMELE ŞI PRENUMELE Studiile se specialitate | Vechime în specialitate (ani) | Numărul de lucrări similare, executate în calitate de conducător |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. | PERSONAL DE CONDUCERE |  |  |  |
| 1 2 3 | DIRECTOR GENERAL DIRECTOR ECONOMIC DIRECTOR TEHNIC |  |  | ____ ____ |
| B. | PERSOANE RESPONSABILE PENTRU ÎNDEPLINIREA CONTRACTULUI |  |  |  |
| 1 2 . . . | …………………… ……………………… | ………………. ………………. | ………… …………… | ……………. |

Operator economic,

(semnătura autorizată )

.....................................

Formular nr.11

OFERTANTUL

............................................................

(denumirea/numele)

CURRICULUM VITAE

Pozitia propusa in contract:    ……………………………………………

1.	Prenume:

2.	Nume:

3. 	Data si locul nasterii:

4.	Nationalitatea:

5.	Starea civila:

Adresa (telefon/fax/e-mail):

6. 	Pregatire profesionala:

| Institutia: |  |
| --- | --- |
| Data: De la (luna/anul) La (luna/anul) |  |
| Licenta: |  |

7. 	Limbi straine

(Pe o scara de la 1 la 5, unde 5 este maxim):

| Limba | Nivel | Citit | Vorbit | Scris |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Limba materna |  |  |  |

Membru in asociatii profesionale:

9.	Alte abilitati (de ex. operare calculator, etc.):

10.	Pozitia ocupata in prezent:

11.	Ani de  experienta profesionala:

12.	Calificari cheie:

13.	Experienta specifica in proiecte similare:

| Tara | Data: de la (luna/anul) la (luna/anul) | Denumirea si o descriere sumara a proiectului |
| --- | --- | --- |

14.	Experienta profesionala:

| Data: de la (luna/anul) la (luna/anul) |  |
| --- | --- |
| Locul (tara si localitatea) |  |
| Companie/organizatie |  |
| Pozitie |  |
| Descrierea activitatii intreprinse |  |

15.	Altele:

Data completarii .......................

Ofertant,

……..................................

(semnatura autorizata)

Formular nr.12

OFERTANTUL

............................................................

(denumirea/numele)

SANATATE SI PROTECTIA MUNCII

Subsemnatul ........................... (denumirea ofertantului) declar pe propria raspundere ca ma angajez sa prestez serviciile, pe parcursul indeplinirii contractului, in conformitate cu regulile obligatorii referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii, care sunt in vigoare in Romania.

De asemenea, declar pe propria raspundere ca la elaborarea ofertei am tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii si am inclus costul pentru indeplinirea acestor obligatii.

Data completarii .......................

Ofertant,

……..................................

(semnatura autorizata)

Formular nr.13

OFERTANTUL

............................................................

(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND UTILAJELE, INSTALATIILE, ECHIPAMENTELE TEHNICE DE CARE DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU INDEPLINIREA CORESPUNZATOARE A CONTRACTULUI

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ................... (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai ................... (denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.

LISTA

cuprinzand cantitatile de utilaje, instalatii si echipamente tehnice

|  | DESCRIERE (tip, marca, model) | Putere /Capacitate | Bucati | Vechime (ani) | Proprietate(P) sau inchiriat (I) | Origine (tara) | Valoarea actuala aproximativa in Euro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A) | STATII SI ECHIPAMENTE DE CONSTRUCTII |  |  |  |  |  |  |
| B) | VEHICULE SI CAMIOANE |  |  |  |  |  |  |
| C) | ALTE ECHIPAMENTE |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | / |  |  |
|  |  |  |  |  | / |  |  |
|  |  |  |  |  | / |  |  |

Data completarii .......................                                                                Ofertant……............................                                                                                                                       (semnatura autorizata)

# Formular nr.14

Operator economic

_________________

(denumirea/numele)

LISTĂ

CU SUBCONTRACTANŢII ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA

Subsemnatul .................................................... ofertant/candidat/reprezentant împuternicit al ........................................ (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul de mai jos sunt reale.

| Nrcrt | Denumire /nume subcontractant | Datele de recunoaştere ale subcontractanţilor | Specializare | Partea/părţile din contract ce urmează a fi subcontractate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Operator economic

(semnătură autorizată)

Formular nr.15

DECLARAŢIE DE ACCEPTARE A CONDIŢIILOR CONTRACTUALE

Subsemnatul …………………….. (nume şi prenume in clar a persoanei autorizate), reprezentant imputernicit al ................... (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului), in nume propriu si in numele asocierii declar ca sunt de acord cu toate prevederile Conditiilor Contractuale publicate in cadrul prezentei proceduri de atribuire şi ne obligăm să respectăm toate obligaţiile menţionate în conţinutul acestuia.

Data :[ZZ.LL.AAAA]

(numele şi prenume)____________________, (semnatura şi ştampliă), in calitate de __________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele ____________________________________.

(denumire/nume operator economic)

Formular nr.16

OFERTANTUL

............................................................

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND ASIGURAREA STANDARDELOR DE PROTECŢIE A MEDIULUI

Subsemnatul ........................... (denumirea ofertantului) declar pe propria raspundere ca ma angajez sa prestez serviciile, pe parcursul indeplinirii contractului, in conformitate cu regulile obligatorii referitoare la conditiile de privind masurile de protectie a mediului, care sunt in vigoare in Romania.

De asemenea, declar pe propria raspundere ca la elaborarea ofertei am tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile privind masurile de protectie a mediului si am inclus costul pentru indeplinirea acestor obligatii.

Data completarii .......................

Ofertant,

……..................................

(semnatura autorizata)

# Formular nr.17

# Model declaraţie iniţială privind îndeplinirea cerinţelor de calificare

Operator Economic

..........................

(denumirea)

DECLARAŢIE*

Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea operatorului economic), în calitate de:

- ofertant unic (cu ofertă individuală)

- ofertant asociat (cu ofertă comună)

la procedura de ................. (se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect ....................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrării), codul CPV .............organizată de ............ (denumirea autorităţii contractante), la data de................ zi/luna/an),

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că îndeplinesc criteriile de calificare astfel cum au fost solicitate în documentaţia de atribuire, după cum urmează :

Situaţia personală

Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale

Situaţia economico-financiară

Capacitatea tehnică şi/sau profesională

Standarde de asigurare a calităţii

Standarde de protecţie a mediului.

(se bifează după caz)

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate în prezenta declaraţie precum şi Anexa acesteia sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare potrivit prevederilor legale.

Data completării						Operator economic,

...................................

(semnătură autorizată)

Formular nr.18

BANCA

____________

(denumirea)

SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică

Către ____________________________________________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului _____________________________ ___________________________________________________________________________

(denumirea contractului de achiziţie publică),

noi ______________________________________ (denumirea băncii), având sediul înregistrat la ___________________________________________________________ (adresa băncii), ne obligăm faţă de _____________________________________________                                                        (denumirea autorităţii contractante)

să plătim suma de __________________________________ (în litere şi în cifre), la prima sa cerere scrisă şi fără ca aceasta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiţia ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare:

a) ofertantul ______________________________________________________________ (denumirea/numele) şi-a retras oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul _________________________________ _________________ (denumirea/numele) nu a constituit garanţia de bună execuţie în perioada de valabilitate a ofertei;

c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul _________________________________ _________________ (denumirea/numele) a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a ofertei.

Prezenta garanţie este valabilă până la data de _____________________.

Parafată de Banca ___________________ (semnătură autorizată) în ziua _______ luna ________ anul _________.

OFERTANTUL 	                                                                                      Formular nr.19

…….................…….........

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA

Catre ....................................................................................................

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Domnilor,

- Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului ___________________(denumirea/numele ofertantului) _____________________, ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa executam _______(denumirea lucrarii)__________pentru suma de ______(suma in litere si in cifre)___________(Lei/Euro), la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de     _(suma in litere si in cifre)_Lei/Euro.

- Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, să începem lucrările cât mai curând posibil după primirea ordinului de începere şi să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuţie anexat în ______(perioada în litere şi în cifre)____ luni calendaristice.

- Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de 90 de zile, respectiv pana la data de __(ziua/luna/anul)_____, si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate. De asemenea ne angajăm să extindem valabilitatea ofertei în urma solicitării exprese a autorităţii contractante cu păstrarea obligaţiilor de mai sus.

- Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica, aceasta oferta impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.

- Precizam ca:

_

|_|   depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, marcat in mod clar "alternativa";

_

|X|   nu depunem oferta alternativa.

(se bifeaza optiunea corespunzatoare)

Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.

Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi.

Data _____/_____/_____

_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez

(semnatura)

oferta pentru si in numele ____________________________________.

(denumire/nume operator economic)

Formular nr.20

Inregistrat la sediul autoritatii contractante

Nr. .......... / ........……

OFERTANTUL

…….................…….........

(denumirea/numele)

SCRISOARE DE INAINTARE

Catre …………………….

Ca urmare a anuntului de participare aparut in pe www.e-licitatie.ro, nr. ……..…... din …….........................., privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului aferent realizarii obiectivului „.............................................................................................................”

Noi ……………………………..................................…………................................... va transmitem alaturat urmatoarele:

1. Documentul ..............................................…..… privind garantia pentru participare, in cuantumul si in forma stabilite de dumneavoastra prin documentatia de atribuire;

2. Coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand, un exemplar original si 1 copie in limba romana, continand:

a) oferta;

b) documentele care insotesc oferta.

Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele dumneavoastra.

Data completarii .....................

Cu stima,

Ofertant,

……...........................

(semnatura autorizata

Terţ susţinător financiar                                                                               Formular nr.21/1

..........................

(denumirea)                                 ANGAJAMENT

privind susţinerea financiară

a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici

Către, ................................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului .............................................

(denumirea contractului de achiziţie publică), noi .......................(denumirea terţului susţinător financiar), având sediul înregistrat la .................. (adresa terţului susţinător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia ................ (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta/aceştia conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.

Acordarea susţinerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia .......... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) suma de .................................................................. (valoarea totală/parţială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică.

Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să răspundem faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de ..... (denumire ofertant/grupul de operatori economici), în baza contractului de achiziţie publică şi pentru care ...... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) a primit susţinerea financiară conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discuţiune.

Noi, ..................... (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să renunţam definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea contractantă, cât şi faţă de ............ (denumire ofertant/candidat/grupul de ofertanţi), care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.186 alin.(2) din OUG nr.34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea financiară acordată .............................................................. (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici).

Data completării,					Terţ susţinător,

(semnătură autorizată)

Formular nr.21/2

..........................

(denumirea)

ANGAJAMENT

privind susţinerea tehnica si profesională

a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici

Către, ..............................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ...................... (denumirea contractului de achiziţie publică), noi ............. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), având sediul înregistrat la .......... .............(adresa terţului susţinător tehnic şi profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia.............. (denumirea ofertantului/grupului de operatori economici) toate resursele tehnice şi profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta/aceştia, conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.

Acordarea susţinerii tehnice şi profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia .......... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) resursele tehnice şi/sau profesionale de ................................................ ..................................................................necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică.

Noi, ....................... (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că înţelegem să răspundem, în mod necondiţionat, faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de ....................... (denumire ofertant/candidatului/grupul de operatori economici), în baza contractului de achiziţie publică, şi pentru care ................ (denumire operatorul/candidatului/grupul de operatori economici) a primit susţinerea tehnică şi profesională conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discuţiune.

Noi, .................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm ca înţelegem să renunţăm definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea contractantă, cât şi faţă de ................. (denumire ofertant/grupul de ofertanţi), care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.190 alin.(2) din OUG nr.34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea tehnică şi profesională acordată .............................................................. (denumirea ofertantului/lcandidatului/grupului de operatori economici).

Data completării,							Terţ susţinător,

...........................							.....................

(semnătură autorizată)

Formular nr.21/3

Terţ susţinător tehnic şi profesional

..........................

(denumirea)

Declaraţie

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .......................... (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care dispun şi care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică............................................................. sunt reale.

Declar de asemenea că vom disponibiliza aceste resurse necondiţionat, în funcţie de necesităţile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică având ca obiect..........................................................( obiectul contractului).

LISTA

privind logistica, utilajele, instalaţiile şi echipamentele tehnice aflate în dotare si care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică

| Nr. crt | Denumire utilaj/echipament/instalaţie | Cantitate U.M. | Forma de deţinere |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Proprietate | În chirie |

Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră tehnică şi profesională oferită .............................................. ....................................................(denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici).

Data completării,						Terţ susţinător,

(semnătură autorizată)

Formular nr.21/4

Terţ susţinător tehnic şi profesional

..........................

(denumirea)

Declaraţie

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........(denumirea terţului susţinător tehnic si profesional), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului angajat şi al cadrelor de conducere şi care urmează a fi efectiv alocat pentru indeplinirera contractului de achiziţie publică.................................................... sunt reale.

LISTA

privind personalului angajat şi al cadrelor de conducere care urmează a fi efectiv

alocate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică

|  | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Personal angajat |  |  |  |
| Din care personal de conducere |  |  |  |
| Personal efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului |  |  |  |
| Din care personal de conducere efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului |  |  |  |

Anexez declaraţiei, CV-urile personalului de conducere precum şi ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate, referitoare la experienţa anterioară, capacităţile tehnice şi personalul angajat şi cel de conducere sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ........... (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră tehnică şi profesională oferită ..................................................................................................... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici).

Data completării,					Terţ susţinător,

(semnătură autorizată)

CONTRACT de Lucrari

nr……………….data……………….

1. Preambul

In temeiul Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare s-a incheiat prezentul contract de proiectare, executie de lucrari si furnizare intre

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară „Horia Hulubei” Bucureşti, (IFIN-HH), cu sediul în str.Reactorului nr.30, Măgurele, Judeţul Ilfov, telefon/fax 404.23.00/457.44.40, număr de înmatriculare J 23/1945/2002, cod fiscal R 3321234, cont IBAN RO30 BPOS 7090 3296 299R OL01, deschis la Banc Post Măgurele, reprezentată prin Director General Dr. Nicolae Victor Zamfir şi Director Economic Ec. Alexandru Popescu în calitate de achizitor, pe de o parte

şi

……... ................ ...........................  …………….  denumire  operatorul economic  ...............................................  adresa sediu ………………… ........................................................................ telefon/fax .......................................... număr de înmatriculare  .....................................  cod fiscal  ...................................  cont (trezorerie, banca) .............................................................................................................. reprezentat prin ................................................................................................   (denumirea conducătorului) funcţia...............................................

în calitate de executant, pe de altă parte.

2. Definiţii

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

a. contract – prezentul contract şi toate anexele sale;

b. achizitor şi executant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

c. preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract;

d. amplasamentul lucrării - locul unde executantul execută lucrarea;

e. lucrări - activităţi a căror prestare fac obiectul contractului;

f. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract şi pe care executantul are obligaţia de a le furniza aferent lucrărilor prestate conform contractului;

g. grafic de executie al lucrărilor – eşalonarea lucrărilor în ordine tehnologică pe obiecte, categorii şi faze de lucrări în limita termenului de executie propus prin formularul de ofertă;

h. grafic de plăti – eşalonarea plătilor, situatiilor parțiale, conform grafic valoric propus prin ofertă până la nivelul contractului;

i. forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din parti

j. zi - zi calendaristică; an - 365 zile.

3. Interpretare

3.1 - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul contractului

4.1 - Executantul se obligă să realizeze, in temeiul prezentului contract .............................. în perioada convenita, conform specificaţiilor din documentatia de atribuire şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin oferta depusă și prin prezentul contract.

5. Preţul contractului

5.1 - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către achizitor, este de ……………….. lei, la care se adaugă TVA de ……………… lei si include: proiectare, obtinere avize, autorizatii de construire si executie lucrari.

5.2 – Pretul contractului este ferm si nu se actualizeaza.

6. Durata contractului

6.1 – Durata prezentului contract este de …. luni, adică de la …………… până la 15.12.2011, respectiv:

a) durata servicii proiectare si obtinere certificate, avize si autorizatii ...... luni de la data semnarii contractului la sediul Achizitorului;

b) durata lucrări construcții ..... luni de la data ordinului de începere a lucrărilor.

6.2. - Prezentul Contract continuă să producă efecte juridice până la îndeplinirea tuturor obligaţiilor asumate de Părţi.

7. Executarea contractului

7.1 – Executarea contractului începe după constituirea avansului garantiei de buna executie si se va derula conform graficului de realizare a contractului (cu precizarea termenelor pe etape) si a caietului de sarcini anexe la contract.

8. Documentele contractului

8.1 - Documentele contractului sunt:

a) caietul de sarcini;

b) propunerea tehnică şi propunerea financiară;

c) graficul de îndeplinire a contractului;

d) graficul de plăţi;

e) garanţia de bună execuţie;

f) acordul de asociere, dacă este cazul;

g) contractele încheiate de executant cu subcontractanții, dacă este cazul

h) angajamentul ferm de susţinere din partea unui terţ, dacă este cazul.

9. Protecţia patrimoniului cultural naţional

9.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relaţiile dintre părţi, ca fiind proprietatea absolută a achizitorului.

9.2 - Executantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte persoane sa nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 9.1, iar imediat după descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor, de a înştiinţa achizitorul despre această descoperire şi de a îndeplini dispoziţiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel de dispoziţii, executantul suferă întârzieri şi/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, părţile vor stabili:

              - orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;

              - totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la preţul contractului.

9.3 - Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor prevăzute la clauza 9.1, de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi comisia monumentelor istorice.

10. Obligaţiile principale ale executantului

10.1 - Executantul are obligaţia de a proiecta, executa, finaliza  lucrările si furniza produsele ce fac obiectul contractului, precum şi de a remedia viciile ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract.

10.2 - Executantul are obligatia de a intocmi documentatia tehnica si de a obtine avizele si autorizatiile solicitate prin caietul de sarcini.

10.3 – Proiectul in forma finala, si anume, proiectul tehnic, caietele de sarcini, detaliile de executie si cantitatile de lucrari, va fi verificat si stampilat de verificatorii atestati pentru toate specialitatiile. Forma finala a proiectului va fi aprobata de Comitetul Tehnico-Economic al Achizitorului.

10.4 -  Executantul are obligaţia de a organiza realizarea lucrărilor pentru a se încadra în durata de execuţie contractuală, în condiţiile de calitate stabilite de Legea nr. 10/1995 şi conform cu obligaţiile ce rezultă din prevederile Caietului de sarcini cu privire la calitatea lucrărilor. Pentru aceasta, Executantul se obligă de a asigura forţa de muncă, materialele, instalaţiile şi echipamentele necesare executării lucrărilor in corelare cu Graficul de execuţie.

10.5 - Executantul va fi răspunzător pentru forma şi conţinutul Proiectului tehnic cu detaliile de execuţie, categoriile de lucrări corelate cu listele de cantităţi şi Caietul de sarcini. Executantul va fi responsabil pentru incalcarea, la elaborarea proiectelor, a oricarui brevet sau drept de autor.

10.6 - Pe toata durata executiei lucrarilor executantul asigura si raspunde de respectarea normelor de sanantate si securitate in munca, P.S.I., normele sanitare, si orice alte reglementari aplicabile lucrarilor executate in cadrul prezentului contract, in conformitate cu legislatia romana.

10.7 - Pe toata durata executiei lucrarilor executantul ia toate masurile necesare pentru a asigura curatenia si protectia mediului.

10.8 - Executantul are obligatia de a respecta intocmai regulile interne si de acces ale achizitorului, care ii vor fi aduse la cunostinta inainte de inceperea contractului.

10.9 - (1) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în orice problemă, menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul consideră că dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii, în scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale.

10.10 - (1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi; executantul va selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele, va limita şi repartiza încărcăturile, în aşa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, de pe şi pe şantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi podurilor respective.

(2) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică cu sau care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, executantul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

(3) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în contract, executantul este responsabil şi va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care se află pe traseul şantierului.

10.11 - În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, executantul are obligaţia de a rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa. Executantul are obligaţia de a proteja şi păstra cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

10.12 - (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia:

i) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier;

ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;

iii) de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, numai acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie.

10.13 – Executantul se obliga ca in termen de maxim 48 de ore de la data terminarii lucrarilor si/sau fazelor de executie sa notifice acest lucru Achizitorului si sa participe la efectuarea receptiei pe faze de lucrari, la terminarea lucrarilor si la receptia finala;

10.14 - Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale construcţiei, ivite într-un interval de .... (se precizează numărul de ani) de la recepţia lucrării şi, după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă, ca urmare a nerespectării proiectelor şi detaliilor de execuţie aferente execuţiei lucrării

10.15 - Executantul se obliga sa asigure garantia lucrarilor in conditile prezentului contract;

10.16 - (1) Executantul se obligă să elaboreze proiectul si sa acorde asistenta tehnica pe durata executarii constructiei.

(2) Realizarea serviciilor de proiectare va avea in vedere obligatoriu următoarele capitole:    a) proiect tehnic, b) detalii de execuţie, c) liste de cantitati, d) asistenta tehnica pentru executie, e) caiete de sarcini.

(3) Fazele la care se refera proiectarea sunt: a) faza proiectare documentatiei pentru Proiect Tehnic; b) faza proiectare documentaţie pentru Detaliile de Execuţie (D.E.).

(4) Obiectivele la care se referă aceste faze constau in:

a) precizarea prin proiect a categoriei de importanta a constructiei;

b) documentaţia propriu-zisă, de detaliu necesară pe parcursul execuţiei, conform legislaţiei în vigoare pentru faza Proiect Tehnic şi Detaliile de Execuţie avându-se în vederea asigurării nivelului de calitate corespunzător cerinţelor (rezistenţă şi stabilitate, siguranţă în exploatare, siguranţa la foc, igiena, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediului, izolaţie termică, hidrofugă, economia de energie, protecţie împotriva zgomotului);

c) elaborarea instructiunilor tehnice privind executia lucrarilor, exploatarea, intretinerea si reparatiile, precum si, dupa caz, a proiectelor de urmarire privind comportarea in timp a constructiei.

d) prezentarea proiectelor elaborate în fata specialiştilor verificatori de proiecte atestaţi, stabiliţi de beneficiar, precum şi soluţionarea neconformităţilor şi neconcordanţelor semnalate;

e) asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor, precum si aplicarea pe santier a solutiilor adoptate, dupa insuşirea acestora de catre specialisti verificatori de proiecte atestati, la cererea beneficiarului;

f) stabilirea prin proiect a fazelor de executie determinate pentru lucrarile aferente cerintelor, a Programului de control a calităţii lucrărilor, conform legislaţiei în vigoare, susţinerea acestuia la Inspecţia de Stat în Construcţii în vederea avizării, precum şi participarea pe şantier la verificările de calitate prevăzute şi avizate.

g) stabilirea modului de tratare a defectelor apărute în execuţie din vina proiectantului, la construcţiile la care trebuie să asigure nivelul de calitate corespunzător cerinţelor, precum şi urmărirea aplicării pe şantier a soluţiilor adoptate după însuşirea acestora de către specialiştii verificatori de proiecte atestaţi, la cererea beneficiarului;

h) actualizarea documentaţia de execuţie, după finalizarea lucrărilor, cu toate modificările/schimbările de soluţii care au apărut pe timpul execuţiei;

i) predarea pe bază de proces-verbal a unui exemplar din documentaţia aprobată;

j) participarea la întocmirea Cărţii tehnice a construcţiei şi la recepţia lucrărilor executate.

10.17 - (1) Documentaţiile privind proiectarea intocmite de executant şi predate beneficiarului in original devin, după plata lor, proprietatea beneficiarului. Acesta va putea exercita cu privire la documentaţii toate prerogativele dreptului de proprietate.

(2) În situaţia încălcării sau îngrădirii în orice mod de către proiectant a dreptului de proprietate al beneficiarului asupra proiectului, executantul va fi obligat la plata de daune-interese. Documentaţiile tehnice de proiectare se predau beneficiarului în 5 exemplare, atât piesele scrise cât şi cele desenate + CDRom.

(3) La predarea documentaţiilor, beneficiarul, va verifica corectitudinea şi conformitatea lor cu tema de proiectare.

(4) Recepţia documentaţiilor se face pe baza borderourilor de piese scrise şi desenate, prin proces verbal de predare – primire a lucrărilor, semnat de beneficiar la predarea documentaţiilor.

(5) În caz de constatare a unor lipsuri şi/sau inadvertenţe în documentaţia predată, beneficiarul va face obiecţiunile cuvenite şi va solicita în scris executantului completarea şi/sau remedierea lucrărilor, în termen de 7 zile calendaristice de la data încheierii procesului verbal de predare-primire.

(6) Executantul este obligat să respecte solicitarea beneficiarului conform alineatului precedent şi să predea fără plată piesele scrise, desenate sau datele constatate lipsuri şi /sau piesele remediate sau refăcute, în termen de 2 zile calendaristice de la data solicitării scrise a beneficiarulului.

10.18 - Executantul va efectua studiile şi va obţine toate avizele şi autorizaţiile solicitate de lege, în numele beneficiarului şi cu aprobarea lui expresă.

11. Obligaţiile achizitorului

11.1 – Achizitorul se obligă să platească preţul contractului, eșalonat pe stadii fizice de lucrări, conform graficului de plati anexat la prezentul contract, in termen de 90 de zile de la semnarea proceselor-verbale de receptie partiala, in baza facturii fiscale.

11.2 - Achizitorul va numi o persoană juridică sau fizică, denumita inginer/diriginte de santier, pentru asigurarea verificării execuţiei corecte a Lucrărilor. Deosebit de aceasta, Achizitorul poate numi persoane juridice sau fizice pentru a îndeplini anumite îndatoriri. Achizitorul va comunica Executantului nominalizarea persoanelor desemnate precum şi autoritatea şi îndatoririle delegate.

11.3 – (1) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, următoarele:

            - amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;

            - suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier;

            - căile de acces rutier.

11.4 - Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţie şi a limitelor terenului pus la dispoziţia executantului precum şi pentru materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului.

11.5 - Achizitorul are obligaţia de a examina şi măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 5 zile de la notificarea executantului.

12. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor

12.1 - În cazul în care din vina sa exclusivă Executantul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile în termenele asumate prin Contract, atunci Achizitorul este îndreptăţit să solicite şi să primească de la Executant, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cota procentuală de 0,05% din preţul Contractului pentru fiecare zi de întârziere faţă de termenul contractual, până la îndeplinirea în totalitate a obligaţiei asumate.

12.2 - În cazul în care Achizitorul din vina sa exclusivă nu onorează facturile emise de către Executant, în termen de 28 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci Achizitorul are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,05%/zi întârziere din plata neefectuată.

12.3 - În împrejurarea în care Achizitorul face dovada că nu a primit sumele necesare executării Contractului, deşi a promovat toate formalităţile şi acţiunile prevăzute de lege, ori au intervenit împrejurări în legătură cu Contractul care determină întârzierea plăţilor care nu se datorează Achizitorului şi face dovada cu documente legale lipsa sa de culpă, prevederile articolului 12.2 nu se aplica.

12.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată executantului fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment. În acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract executată pâna la data denunţării unilaterale a contractului.

Clauze specifice

13. Garanţia de bună execuţie a contractului

13.1 - Executantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a Contractului în cuantum de 10% din valoarea prevăzută la articolul 5.1, pentru perioada de execuţie şi pentru perioada de garanţie. Garanţia de bună execuţie se constituie in termen de 3 zile de la incheierea contractului prin depunerea unui avans de cel putin 0,5% din pretul contractului si reţineri succesive din facturi, într-un cont deschis la o bancă agreată de ambele Părţi şi pus la dispoziţia Achizitorului.

13.2 - Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare şi să emită ordinul de începere a contractului numai după ce executantul a făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie.

13.3 -  Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă executantul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract, atat pe parcursul derularii lucrarilor, cat si in perioada de garantie, constatate inclusiv cu ocazia receptiilor pe faze determinante, a receptiei partiale la terminarea lucrarilor si a receptiei finale, ce are loc la …………zile de la data Receptiei la Terminarea Lucrarilor. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru executantului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.

13.4 - Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie după cum urmează:

a) 70% din valoarea garanţiei de bună execuţie în cel mult 14 zile de la data semnării procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor. Daca se emite un Proces Verbal de Receptie Partiala la Terminarea Lucrarilor pentru un sector sau o parte din lucrari, partea corespunzatoare din suma retinuta ca si garantie, va fi platita catre executant inaintea semnarii Pocesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor. Aceasta suma va reprezenta 50% din valoarea garantiei proportional cotei de lucrari finalizate si predate.

b) 30% în cel mult 14 zile de la data aprobarii de catre achizitor a Procesului Verbal de Receptie Finala, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei.

13.5 - Garanţia lucrărilor este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului

13.6 - Garanţia de Bună Execuţie a unei asocieri sau consorţiu va specifica numele asocierii sau consorţiului.

14. Începerea şi execuţia lucrărilor

14.1 - (1) Executantul are obligaţia de a începe lucrările in termen de 5 zile de la primirea ordinului în acest sens din partea achizitorului.

(2) Executantul trebuie să notifice, cu 3 zile inainte, Achizitorul şi Inspecţia de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului asupra datei de începere efectiva a lucrărilor si a fiecarei faze de executie,

(3) Asigurarea frontului de lucru va fi consemnata in scris de catre parti, prin reprezentantii lor desemnati, inainte de inceperea fiecarei faze a lucrarilor.

14.2 - (1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului general de execuţie şi să fie terminate la data stabilită. Datele intermediare, prevăzute în graficele de execuţie, se consideră date contractuale.

(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, după semnarea contractului, graficul de execuţie de detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie, cu încadrarea în termenele asumate prin oferta sa. În cazul în care, după opinia achizitorului, pe parcurs, desfăşurarea lucrărilor nu concordă cu graficul general de execuţie a lucrărilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în contract. Graficul revizuit nu îl va scuti pe executant de niciuna dintre îndatoririle asumate prin contract.

(3) În cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu îşi îndeplineşte îndatoririle prevăzute la pct. 9.2 alin.(2), achizitorul este îndreptăţit să-i fixeze executantului un termen până la care activitatea să intre în normal şi să îl avertizeze că, în cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit îi va rezilia contractul.

14.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a stabili conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la contract. Părţile contractante au obligaţia de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi profesional pentru acest scop, şi anume responsabilul tehnic cu execuţia din partea executantului şi dirigintele de şantier sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.

14.4 – (1) Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin executantului.

(2) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie, urmand a fi supuse periodic, la cererea achizitorului, la diverse probe si incercari.

(3) Probele neprevăzute şi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de executant dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

(4) Materialele puse in opera trebuie sa fie insotite de certificate de conformitate si de agremente tehnice in concordanta cu legile statului roman.

(5) Verificările şi testările materialelor folosite la execuţia lucrărilor, precum şi condiţiile de trecere a recepţiei partiale şi a recepţiei finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la contract.

(6) Nici unul din materialele prevazute in documentatia contractului nu poate fi inlocuit cu altul, chiar similar, fara consimtamantul prealabil scris al beneficiarului.

14.5 - (1) Executantul se obliga sa nu acopere lucrarile care devin ascunse, fara aprobarea achizitorului. Executantul are obligatia de a notifica in scris beneficiarul in termen de 48 de ore ori de cate ori astfel de lucrari, sunt finalizate pentru a fi examinate si masurate.

(2) Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare, la dispoziţia achizitorului, şi de a reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul.

(3) În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost executate conform documentaţiei de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea vor fi suportate de către achizitor, iar în caz contrar, de către executant.

15. Întârzierea şi sistarea lucrărilor

15.1 - Executantul are obligaţia de a începe lucrările de execuţie în maxim 5 zile de la obţinerea autorizaţiei de construire.

15.2 - Executantul trebuie să notifice Achizitorului şi Inspectoratului de Stat în Construcţii data începerii efective a lucrărilor.

15.3 - Lucrările de execuţie trebuie să se deruleze conform Graficului de execuţie şi să fie finalizate la data stabilită, conform caietului de sarcini. Datele intermediare, prevăzute în graficele de execuţie, se consideră date contractuale.

15.4 - Executantul va prezenta Achizitorului, odată cu Proiectul tehnic şi Graficul de execuţie de detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie. În cazul în care, după opinia               Achizitorului, pe parcurs, desfăşurarea lucrărilor nu concordă cu Graficul general de execuţie a lucrărilor, la cererea Achizitorului, Executantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în Contract. Graficul revizuit nu îl va scuti pe Executant de nici una dintre îndatoririle asumate prin Contract.

15.5 - Executantul trebuie să asigure pentru materialele si echipamentele utilizate agrementele tehnice conform standardelor şi normelor în vigoare.

15.6 - Executantul se obligă a nu folosi în realizarea lucrărilor materiale, echipamente sau tehnologii fără agremente tehnice sau după caz certificate de calitate emise în conformitate cu prevederile legale. Neîndeplinirea acestei condiţii dă dreptul Achizitorului, după caz, de a sista plata lucrărilor până la îndeplinirea acestora.

16. Finalizarea lucrărilor

16.1 - Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi finalizat într-un termen stabilit prin graficul de execuţie, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se calculează de la data începerii lucrărilor.

16.2 - (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia de a notifica, în scris, achizitorului că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie.

(2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. În cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de recepţie.

(3) La terminarea lucrarilor executantul va indeparta din santier toate utilajele de constructii si lucrarile provizorii, precum si orice materiale aprovizionate si nefolosite.

16.3 - Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare. În funcţie de constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia.

16.4 - Recepţia se poate face şi pentru părţi ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic şi funcţional.

16.5 - In termen de 5 ani de la data semnarii procesului verbal de incheiere a lucrarilor se va realiza receptia finala, cu respectarea legislatiei in vigoare.

16.6 – Executantul raspunde in conformitate cu Legea 10/1995 pentru viciile ascunse ale constructiei ivite intr-un interval de 10 ani de la receptie

16.7- Cu ocazia receptiilor executantul va asigura manopera, instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru examinarea, masurarea si testarea materialelor si a lucrarilor. Costul probelor si al incercarilor efectuate pentru a verifica incadrarea calitatii in specificatii si in normele legale va fi suportat de executant, din resurse proprii.

17. Perioada de garanţie acordată lucrărilor

17.1 - Perioada de garanţie curge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi va fi de 3 ani pentru echipamentele livrate, iar pentru lucrarile de constructii efectuate, pana la receptia finala, respectiv 5 ani.

17.2 - (1) În perioada de garanţie, executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de achizitor, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor şi altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale.

(2) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin.(1), pe cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită:

i) utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului;

ii) unui viciu de concepţie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei părţi a lucrărilor;

iii) neglijenţei sau neîndeplinirii de catre executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului.

(3) În cazul în care defecţiunile nu se datorează executantului, lucrările fiind executate de către acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat şi plătit ca lucrări suplimentare.

17.3 - În cazul în care executantul nu execută lucrările prevazute la clauza 17.2 alin.(2), achizitorul este îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau reţinute din sumele cuvenite acestuia.

17.4 – Executantul are obligatia de a furniza piese de schimb fabricate sau livrate de catre acesta, dupa expirarea perioadei de garantie pe o perioada de minim 10 ani, contra cost, in baza unor contracte viitoare.

18. Modalităţi de plată

18.1 - Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant în termenul convenit de la emiterea facturii de către acesta, conform graficului de plati, parte integranta din contract. 18.2 - (1) Plăţile parţiale trebuie să fie făcute, la cererea executantului (antreprenorului), la valoarea lucrărilor executate conform contractului şi în cel mai scurt timp posibil. Lucrările

executate trebuie să fie dovedite ca atare printr-o situaţie de lucrări partiale, întocmită astfel încât să asigure o rapidă şi sigură verificare a lor. Din situaţiile de lucrări parțiale achizitorul va putea face scăzăminte pentru servicii făcute executantului şi convenite cu acesta. Alte scăzăminte nu se pot face decât în cazurile în care ele sunt prevăzute în contract sau ca urmare a unor prevederi legale. Acestea vor respecta graficul de plati, intocmit pe baza fazelor tehnologce de executie lucrari.

(2) Situaţiile de plată partiale se confirmă în termenul stabilit.

(3) Plăţile parţiale care se efectuează, de regulă, la intervale lunare, nu influenţează responsabilitatea şi garanţia de bună execuţie a executantului; ele nu se consideră, de către achizitor, ca recepţie a lucrărilor executate.

18.3 - Plata facturii finale se va face după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de către achizitor. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar, în special, datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi achitata.

18.4 - Contractul nu va fi considerat terminat pâna când procesul-verbal de recepţie finală nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanţie. Plata ultimelor sume datorate executantului pentru lucrările executate nu va fi condiţionată de eliberarea certificatului de recepţie finală.

19. Ajustarea  preţului contractului

19.1 - Preţul Contractului este ferm pe toata durata contractului.

20. Rezilierea contractului

20.1 - Beneficiarul va putea sa rezilieze prezentul contract din urmatoarele motive:

a) pentru neindeplinirea uneia sau unor stipulari stabilite in prezentul contract;

b) pentru dizolvarea sau falimentul executantului;

c) pentru neinceperea sau oprirea lucrarilor pentru mai mult de 2 saptamani din motive imputabile executantului.

d) pentru intarzieri in executarea lucrarilor de mai mult de 2 saptamani in raport cu termenele stabilite in planificarea ritmului de executare a lucrarii;

e) pentru nerepararea sau necorectarea defectelor de constructie semnalate de catre beneficiar in termenul stipulat in contract;

f) pentru abandonarea lucrarilor de catre executant;

g) pentru neindeplinirea obligatiilor in materie de sanatate si securitate in munca.

20.2 - Executantul va putea sa rezilieze prezentul contract din urmatoarele motive:

a) pentru neindeplinirea repetata a obligatiilor beneficiarului, desi a fost notificat asupra acestora;

b) pentru neinceperea sau oprirea lucrarilor pentru mai mult de 4 saptamani din motive imputabile beneficiarului.

21. Amendamente

21.1 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

21.2 - Executantul are obligaţia de a notifica prompt achizitorului despre toate erorile, omisiunile, viciile sau altele asemenea descoperite de el în proiect sau în caietul de sarcini pe durata îndeplinirii contractului.

22. Asigurări

22.1 - (1) Executantul are obligaţia de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apărea privind lucrările executate, utilajele, instalaţiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu şi reprezentanţii împuterniciţi să verifice, să testeze sau să recepţioneze lucrările, precum şi daunele sau prejudiciile aduse către terţe persoane fizice sau juridice.

(2) Asigurarea se va încheia cu o societate de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportată de către executant din capitolul „Cheltuieli indirecte”.

(3) Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, ori de câte ori i se va cere, poliţa sau poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(4) Executantul are obligaţia de a se asigura că subantreprenorii au încheiat asigurări pentru toate persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor să prezinte achizitorului, la cerere, poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

22.2 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensaţii plătibile prin lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina achizitorului, a agenţilor sau a angajaţilor acestuia.

23. Subcontractanţi

23.1 - Executantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi si acceptati in prealabil de Achizitor, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.

23.2 - (1) Executantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.

(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu aceştia se constituie în anexe la prezentul contract.

23.3 - (1) Executantul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de executant de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contract.

(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor, dacă aceştia nu îşi îndeplinesc partea lor din contract.

23.4 - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din contract, dar numai cu acordul beneficiarului. Schimbarea subcontractantului nu va modifica preţul contractului şi va fi notificată achizitorului.

24. Cesiunea

24.1 - Executantul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin contract, fără să obţină, în prealabil, acordul scris al achizitorului.

24.2 - Cesiunea nu va exonera executantul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţii asumate prin contract.

25. Soluţionarea litigiilor

25.1 - Achizitorul şi executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

25.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi executantul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti de la sediul achizitorului.

26. Forţa majoră

26.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

26.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

26.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fară a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

26.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

26.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.

26.6 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese

27. Limba care guvernează contractul

27.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

28. Comunicări

28.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.

28.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

29. Legea aplicabilă contractului

29.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părţile au înţeles să încheie azi ………………. prezentul contract în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

IFIN-HH                                                                                  SC ..........................

DIRECTOR GENERAL

Dr. Nicolae Victor ZAMFIR

DIRECTOR ECONOMIC

Ec. Alexandru POPESCU

OFICIUL JURIDIC

Jr.

RESPONSABIL CONTRACT

Dr. Cristian POSTOLACHE