##### CONTRACT DEPROIECTARE SI EXECUTIE DE LUCRĂRI

nr.______________data_______________

Art.1. 	Părţile contractului

În temeiul Ordonanţei de urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.337/2006, a intervenit prezentul contract, încheiat

intre

Primaria Orasului Otopeni, cu sediul in Otopeni,  jud. Ilfov, str. 23 august, nr. 10, telefon/fax: ..................., ...................., număr de înmatriculare J .................,  CIF RO ............., cont ...................................................... deschis la ........................., reprezentată prin ................ – Director General si ...................... - Director Economic, în calitate de achizitor, pe de o parte

si

SC .................., cu sediul in ............., str. .............  nr........, cod ......., inregistrata la ORC sub nr. ................, Cod unic de inregistrare nr. ............. , cont nr. ..................., deschis la ............. Agentia ......................,  tel:................, fax: ................., e-mail: ..............., reprezentata prin ............. –in calitate de_________________si ............................in calitate  de________________-, in calitate de executant, pe de alta parte.

Art.2. Definiţii

2.1. - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

contract - prezentul contract şi toate anexele sale; actul juridic care reprezinta acordul de vointa al celor doua parti, incheiat intre o autoritate contractanta, in calitate de achizitor, si un executant de lucrari, in calitate de executant;

achizitor şi executant (inclusiv subcontractantii sau asociatii aprobati de achizitor)- părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;

amplasamentul lucrării - locul unde executantul execută lucrarea;

standarde – standardele, reglementarile tehnice sau altele asemenea prevazute in Caietele de sarcini si in prounerea tehnica;

durata contractului – intervalul de timp in care prezenta conventie opereaza valabil intre parti potrivit

legii, ofertei si documentatiei procedurii de achizitie de la data intrarii sale in vigoare si pana la epuizarea conventionala sau legala a oricarui efect pe care il produce, inclusiv perioada de garantie si eventualele pretentii fondate pe clauze ale sale. Durata contractului este egala sau mai mare decat durata de proiectare si executie, daca aceasta din urma este neintrerupta. Durata contractului este mai mare decat durata de proiectare si  executie daca aceasta din urma se intrerupe, din orice motiv, caz in care durata contractului cuprinde si intervalele de timp in care proiectarea si/sau executia este sistata sau extinsa. Durata de proiectare si executie nu poate depasi ca termen limita termenului la care expira durata contractului.

durata de proiectare si executie - in principal pentru actualizarea valorii contractului, se are in vedere durata necesra realizarii operatiunilor pe care le presupune indeplinirea contractului astfel cum acesta este prezentat in oferta si in contract, incluziv operatiunile preliminare si finale previzibile si imprevizibile, cu exceptia cazurilor de forta majora, incepand cu data incheierii contractului sau dupa caz, a primirii ordinului de incepere a lucrarilor. Durata de proiectare si executie poate fi mai mica sau cel mult egala egala cu durata contractului;

DAE - dobanda  anuala efectiva care reprezinta costul total al creditului, exprimat in procente anual;

oferta – actul juridic prin care operatorul economic isi manifesta vointa de a se angaja din punct de vedere juridic intr-un contract de achizitie publica; oferta cuprinde propunerea financiara si propunerea tehnica;

propunere tehnica – document al ofertei, elaborat pe baza cerintelor din caietul de sarcini, stabilite de autoritatea contractanta;

propunere financiara - document al ofertei prin care se furnizeaza informatiile cerute prin documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei cu privire la pret, alte conditii financiare si comerciale corespunzatoare satisfacerii cerintelor solicitate prin documantatia de atribuire;

caiete de masuratori - document primar care atesta cantitatea de lucrari de proiectare intocmite si de lucrari reale executate in conformitate cu caietul de sarcini si normativele tehnice in vigoare;

forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;

lucrari – lucrari de proiectare completa (PTh, DTAC, CS, DE) si C+M pentru obiectivele de investitii  numite ganeric ”Infrastructura de baza in Orasul Otopeni”

intarzierea lucrarilor – depasirea etapelor de executie stabilite prin graficul de executie convenit de catre achizitor cu constructorul;

suspendarea lucrarilor – incetarea activitatii pe o perioada determinata a executiei lucrarilor;

sistarea lucrarilor – incetarea activitatii pe o perioada nedeterminata a executiei lucrarilor;

rezilierea contractului – se intelege desfiintarea pe viitor a contractului de lucrari fara ca aceasta sa aduca atingere prestatiilor succesive care au fost facute anterior rezilierii;

zi - zi calendaristică;

an - 365 de zile.

Art.3.	 Interpretare

3.1. - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2. - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

Clauze obligatorii

Art.4. 	Obiectul contractului

4.1. - Executantul se obligă să asigure conform Anexei ....... proiectarea completa, executarea si finalizarea lucrarii ”Infrastructura de baza in Orasul Otopeni”, in perioada/ perioadele convenite si in  conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

4.2. Executantul se obligă sa solicite organizarea receptiilor la terminarea lucrarilor, precum si receptia finala.

4.3. Executantul se obliga sa remedieze toate deficientele aparute in termenul de garantie a lucrarii executate ”Infrastructura de baza in Orasul Otopeni”, care fac obiectul prezentului contract, complet terminate, in conditiile calitative si cantitative prevazute de lege si in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

Art. 5 Pretul contractului si durata contractului

Pretul Contractului :

5.1. - Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului   avand ca obiect proiectarea completa, executarea si finalizarea lucrarii ”Infrastructura de baza in Orasul Otopeni”.

5.2. – Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul lucrarilor executate, la care se adauga cota legala de TVA si costul finantarii, plătibil executantului de către achizitor, conform graficului de plăţi, este ...............RON, reprezentand ................. Euro.

Durata contractului

5.4. –Durata contractului este de ............ luni, adica de la data de .......... pana la data de ........................... .

5.5. (1) Termenul de finalizare a lucrarilor este de …………………. Achizitorul va emite ordinul de incepere a lucrarilor in termen de cel mult 5 zile de la data la care terenul necesar este liber de sarcini si a fost depusa garantia de buna executie.

(2) Executantul are obligatia de a incepe lucrarile in maxim 1 zi de la primirea ordinului de incepere a lucrarilor din partea achizitorului si incheierea procesului verbal de predare primire a amplasamentului lucrarii pentru contract.

(3). Daca o parte a amplasamentului nu este predata libera de sarcini, achizitorul va avea in vedere acest lucru la extinderea datei preconizate pentru finalizarea executiei lucrarilor.

(4). Graficul de executie va fi intocmit astfel incat sa coincida cu succesiunea legala si tehnologica a lucrarilor. Executantul va inainta graficul de executie al lucrarilor achizitorului.

(5). Durata de executie a obligatiilor asumate de parti prin prezentul contract si/sau care le revin potrivit legii se prelungeste in caz de forta majora, pana la intrarea in normalitate, in conditiile legii. Orice depasire a duratei de executie a contractului (daca este cazul, si /sau a actelor aditionale la acestea) datorita culpei executantului, subcontractantilor acestuia sau oricarei entitati pentru care acesta raspunde legal si/sau contractual, face operante prevederile art. 20 din contract referitoare la penalitati, daune-interese.

5.6. –Executantul este obligat sa constituie garantia de buna executie in termen de maxim 15 zile de la data semnarii contractului.

5.7. –  Contractul isi inceteaza efectele la epuizarea conventionala sau legala a oricarui efect pe care il produce, inclusiv perioada de garantie si eventualele pretentii fondate pe clauzele contractuale.

Art.6. 	Executarea contractului

6.1 - Executarea contractului incepe după constituirea garanţiei de bună execuţie, conform art.14 din prezentul contract si predarea amplasamentului, in conditiile reglementate la art. 12.

Art. 7. 	Documentele contractului

7.1. - Documentele prezentului contract sunt:

- Graficul de executie/ Grafic de plati Anexa ...............

- Oferta tehnica si oferta financiara Anexa ...............

- Caietele de sarcini, documentatia de atribuire Anexa ...............

- Programul calitatii care concretizeaza sistemul de asigurare si de conducere a calitatii la particularitatile lucrarii Anexa ...............

- Garantia bancara de buna executie

- Acte aditionale

- Orice alt document inscris in datele contractului ca facand parte din contract

Art.8.	Standarde

8.1. Lucrarile executate în baza prezentului contract vor respecta standardele prezentate de catre executant în propunerea sa tehnica şi în caietul de sarcini. In cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului se constata faptul ca anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare cerintelor prevazute in caietul de sarcini sau standardelor tehnice in vigoare, prevaleaza prevederile caietului de sarcini si a standardelor tehnice in vigoare.

8.2.Cand nu este mentionat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementari autorizate în tara de origine a lucrarilor.

8.3. Executantul are obligatia de a respecta normele specifice din actele normative in vigoare referitoare la asigurarea securitatii si sanatatii in munca, organizarea pentru situatii de urgenta precum si de protectie a mediului, aplicabile pentru organizarea propriei activitati in domeniul executiei lucrarilor care fac obiectul prezentului contract .

8.4. - (1) Executantul are obligatia sa execute lucrari de calitate corespunzatoare, care vor corespunde reglementarilor tehnice in vigoare şi nu vor fi afectate de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau celor specificate in contract. Asupra masurilor intreprinse pentru asigurarea calitatii tuturor lucrarilor si serviciilor stipulate in contract si in documentatia tehnica in cauza, contractantul (executantul), va prezenta achizitorului, la solicitarile acestuia, informatii privind:

- "sistemul calitatii propriu", manualele de asigurare a calitatii, procedurile functiilor de sistem, procedurile tehnice de proces, planurile de control calitate verificari si incercari, organizarea

retelei proprii de responsabili CQ autorizati;

- "avizul" acordat pe documentatia tehnica in executie, de catre responsabilul tehnic cu executia atestat, cu decizie pentru conducerea executiei lucrarilor contractate;

- certificatele de conformitate pentru toate materialele utilizate si agrementele tehnice pentru toate materialele noi si tehnologii noi aplicate;

- capacitatea de organizare pentru toate functiile principale ale sistemului de asigurare a calitatii, la nivelul "modelului de asigurare a calitatii" aferent "categoriei de importanta a constructiei" stabilita de catre proiectant;

- documentele justificative referitoare la rezultatele auditurilor externe, realizate inclusiv in perioada derularii contractului, asupra sistemului calitatii propriu (asigurare, conducerea si controlul calitatii);

- documentele justificative referitoare la autorizarea laboratorului de incercari propriu si/sau la autorizarea laboratoarelor de incercari externe, colaboratoare prin contract sau comenzi ale contractantului (executantului) si/sau ale subantreprenorilor acestuia ;

- documentele justificative privind modul de constituire a "componentelor" sistemului calitatii propriu si privind organizarea generala si speciala a exercitarii "obligatiilor si raspunderilor" avand calitatea de "factor executant" al lucrarilor si serviciilor contractate.

(2) La lucrarile la care se fac incercari referitoare la calitatea probei, acestea se considera realizate daca rezultatele se inscriu in tolerantele admise prin reglementarile tehnice in vigoare care sunt specificate in conditiile tehnice din caietele de sarcini, iar verificarile si incercarile au fost executate in exclusivitate prin laboratoare proprii si/sau externe, autorizate conform reglementarilor in vigoare.

Art.9.	Caracterul public al contractului

9.1.(1) Dosarul achizitiei publice are caracter de document public.

(2) Accesul la aceste informatii poate fi restrictionat in cazul in care acestea sunt clasificate prin acordul partilor sau protejate de un drept de proprietate intelectuala, potrivit legii.

(3) In cazul in care s-a precizat confidenţialitatea anumitor clauze, o parte contractanta nu are dreptul de a face cunoscuta respectiva prevedere fara acordul scris al celeilalte parti, cu trei exceptii:

- informatia era cunoscuta partii contractante inainte ca ea sa fi fost primita de la cealalta parte contractanta

- informatia a fost dezvaluita dupa ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti contractante pentru asemenea dezvaluire

- partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia.

Art.10.	 Drepturi de proprietate intelectuală.

10.1. - Executantul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror:

a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu executarea lucrarilor; şi

b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

Art.11. 	Protectia patrimoniului cultural national

11.1. - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrarii sunt considerate, in relatiile dintre parti, ca fiind proprietatea absoluta a achizitorului.

11.2 - Executantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii sai sau oricare alte persoane sa nu indeparteze sau sa deterioreze obiectele prevazute la clauza 11.1, iar imediat dupa descoperirea si inainte de indepartarea lor, de a instiinta achizitorul despre aceasta descoperire si de a indeplini dispozitiile primite de la achizitior privind indepartarea acestora. Daca din cauza unor astfel de dispozitii, executantul sufera intarzieri si/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, partile vor stabili:

            - orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;

            - totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la pretul contractului.

11.3 -Achizitorul are obligatia, de indata ce a luat la cunostinta despre descoperirea obiectelor prevazute la clauza 11.1, de a instiinta in acest sens organele de politie si comisia monumentelor istorice.

Art.12. Obligatiile principale ale achizitorului

12.1. - (1) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului, fara plata, urmatoarele:

            - amplasamentul lucrarii, liber de orice sarcina, aferent contractului,

            - suprafetele de teren necesare pentru depozitare si pentru organizarea de santier.

(2) Racordurile pentru utilitati (apa, gaz, energie, canalizare, etc.) si telefonie, autorizarile si lucrarile aferente pentru obtinerea acestora, se realizeaza de catre executant  pe cheltuiala sa. Achizitorul nu pune la dispozitia executantului costul utilitatilor.

(3) Achizitorul va obtine, pe cheltuiala sa, toate avizele si autorizatiile necesare executiei lucarilor, inclusiv autorizatia de construire pentru lucrarile de constructii montaj.

12.2. - Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cailor de circulatie si a limitelor terenului pus la dispozitia executantului precum si pentru materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului.

12.3. - Achizitorul are obligatia de a examina si masura lucrarile care devin ascunse in cel mult 5 zile de la notificarea executantului.

12.4. - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricaror alte informatii furnizate executantului precum si pentru dispozitiile si livrarile sale.

12.5. – Achizitorul are dreptul de a opta pentru achizitionarea ulterioara de noi lucrari similare/suplimentare/aditionale, acestea facand obiectul unor acte aditionale la prezentul contract.

Art.13.	 Obligatiile principale ale executantului

13.1. - (1) Executantul are obligatia de a executa si finaliza lucrarile precum si de a remedia viciile ascunse, cu atentia si promptitudinea cuvenita, in concordanta cu obligatiile asumate prin contract, inclusiv de a proiecta, in limitele prevazute de prezentul contract.

(2) Executantul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca, materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitive, cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

13.2. - Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, inainte de inceperea executiei lucrarii, spre aprobare, graficul de lucrari necesare executiei lucrarilor, in ordinea tehnologica de executie.

13.3. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor operatiunilor executate pe santier precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea prevederilor si a reglementarilor legii privind calitatea in constructii.

(2) Un exemplar din documentatia predata de catre achizitor executantului va fi tinut de acesta în vederea consultarii de catre Inspectia de Stat în Constructii, Lucrari Publice, Urbanism si Amenajarea Teritoriului, precum si de catre persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.

(3) Executantul nu va fi raspunzator pentru proiectul si caietele de sarcini care nu au fost intocmite de el. Daca, totusi, contractul prevede explicit ca toate sau o parte a lucrarilor permanente sa fie proiectata de catre executant, acesta va fi pe deplin responsabil pentru acea parte a lucrarilor.

13.4. - (1) Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului in orice problema, mentionata sau nu in contract, referitoare la lucrare. In cazul in care executantul considera ca dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii, in scris, fara ca obiectiile respective sa il absolve de obligatia de a executa dispozitiile primite, cu exceptia cazului in care acestea contravin prevederilor legale.

(2) In cazul in care respectarea si executarea dispozitiilor prevazute la alin.(1) determina dificultati în executie care genereaza costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului in conformitate cu devizul oferta aprobat de catre achizitor si cu respectrea prevederilor legislatiei achizitiilor publice.

13.5. - (1) Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrarilor fata de reperele date de achizitor precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor umane necesare indeplinirii responsabilitatii respective.

(2) In cazul in care, pe parcursul executiei lucrarilor, survine o eroare in pozitia, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricarei parti a lucrarilor, executantul are obligatia de a rectifica eroarea constatata, pe cheltuiala sa, cu exceptia situatiei in care eroarea respectiva este rezultatul datelor incorecte furnizate, in scris, de catre proiectant. Pentru verificarea trasarii de catre proiectant, executantul are obligatia de a proteja si pastra cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

13.6.- Pe parcursul executiei lucrarilor si a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia:

              - de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezenta pe santier este autorizata si de a mentine santierul (atat timp cat acesta este sub controlul sau) si lucrarile (atat timp cat acestea nu sunt finalizate si ocupate de catre achizitor) in starea de ordine necesara evitarii oricarui pericol pentru respectivele persoane. In acest sens va prezenta, copii dupa asigurarile persoanelor, aflate in termen de valabiliate si cu plata politei de asigurare la zi.

              - de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie, ingradire, alarma si paza, cand si unde sunt necesare sau au fost solicitate de catre achizitor sau de catre alte autoritati competente, in scopul protejarii lucrarilor sau al asigurarii confortului riveranilor.

              - de a lua toate masurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe si in afara santierului si pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor, proprietatilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru.

13.7. - Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor, materialelor, echipamentelor si instalatiilor care urmeaza a fi puse in opera de la data primirii ordinului de incepere a lucrarii pana la data semnarii procesului verbal de receptie a lucrarii.

13.8.- (1) Pe parcursul executiei lucrarilor si a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia, in masura permisa de respectarea prevederilor contractului, de a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv:

a) confortul riveranilor, sau

b) caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cailor publice sau private care deservesc proprietatile aflate in posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane.

(2) Executantul va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie, daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor indiferent de natura lor, rezultand din sau in legatura cu obligatia prevazuta la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului.

13.9. - (1) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunica cu sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de catre traficul propriu sau al oricaruia dintre subcontractantii sai; executantul va selecta traseele, va alege si va folosi vehiculele si va limita si repartiza incarcaturile, in asa fel incat traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe si pe santier, sa fie limitat, in masura in care este posibil, astfel incat sa nu produca deteriorari sau distrugeri ale drumurilor si podurilor respective.

(2) in cazul care, natura lucrarilor impune utilizarea de catre executantul a transportului pe apa, atunci prevederile de la alin.(1) vor fi interpretate in maniera in care prin “drum” se intelege inclusiv ecluza, doc, dig sau orice alta structura aferenta caii navigabile si prin “vehicul” se intelege orice ambarcatiune, iar prevederile respective se vor aplica in consecinta.

(3) in cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricarui pod sau drum care comunica cu/sau care se afla pe traseul santierului, datorita transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, executantul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

(4) Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in contract, executantul este responsabil si va plati consolidarea, modificarea sau imbunatatirea, in scopul facilitarii transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricaror drumuri sau poduri care comunica cu sau care se afla pe traseul santierului.

13.10. - (1) Pe parcursul executiei lucrarii, executantul are obligatia:

              - de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;

              - de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;

              - de a aduna si indeparta de pe santier daramaturile, molozul sau lucrarile provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a retine pe santier, pana la sfarsitul perioadei de garantie, numai acele materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care ii sunt necesare in scopul indeplinirii obligatiilor sale in perioada de garantie si nu afecteaza traficul. In acest sens, executantul are obligatia de a obtine acordul achizitorului.

13.11. - Executantul raspunde, potrivit obligatiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale constructiei, ivite într-un interval de 10 ani de la receptia lucrarii si, dupa împlinirea acestui termen, pe toata durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta, urmare a nerespectarii proiectelor si detaliilor de executie aferente executiei lucrarii.

13.12.  -  Executantul se obliga de a despagubi achizitorul impotriva oricaror:

              - reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu executia lucrarilor sau incorporate in acestea; si

              - daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente;

cu exceptia situatiei in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea proiectului sau caietului de sarcini intocmit de catre achizitor.

13.13.- Executantul are obligatia de a executa lucrarea in conformitate cu Proiectul Tehnic, Caietele de sarcini si detaliile de executie elaborate de catre acesta.

13.14.- Executantul are obligatia de a respecta eventualele dispozitii de santier si detaliile de executie care vor aparea in cursul desfasurarii lucrarilor de reparatii.

13.15.- Orice modificari sau cerinte care vor rezulta pe parcursul desfasurarii lucrarilor trebuie sa fie solicitate de executant si avizate in prealabil in scris, de catre achizitor si de catre proiectantul lucrarilor, dupa caz.

13.16.- Executantul se obliga sa execute lucrarile in asa fel incat distrugerile si inconvenientele sa fie minime. Executantul are obligatia de a reface integral eventualele distrugeri produse pe parcursul executarii lucrarilor, in pretul contractului.

13. 17.- Executantul are obligatia, la executia lucrarilor , de a avea in vedere toate retelele de utilitati existente in zona: conducte de apa potabila, canalizare menajera si canalizare pluviala, cablurile electrice de energie electrica, drumul perimetral, cablurile de telecomunicatii, care vor fi protejate si/sau deviate, pe cheltuiala sa, dupa situatia din teren.

13.18.1.-Executantul isi va asigura, pe propria cheltuiala, accesul la drumul public,  utilitatile, cablarile si alte cheltuieli, necesare realizarii activitatilor in perimetrul de desfasurare a lucrarilor.

13.18.2. - Pe toata durata efectuarii sapaturilor cu utilajele, in zonele in care exista retele de utilitati, o alta persoana desemnata de executant va insoti utilajul si va coordona efectuarea sapaturilor in scopul protejarii si evitarii atingerii sau ruperii acestora.

13.18.3.- In zonele in care exista retele de utilitati in functiune si unde este necesar a se executa sapaturi in pamant, acestea se vor executa manual cand situatia o cere.

13.18.4.- Lucrarile vor fi organizate si vor fi executate intr-un mod in care intreruperea utilitatilor existente sa fie efectuate pentru un timp minim posibil. La executia lucrarilor se vor avea in vedere si se vor proteja retelele de utilitati adiacente, existente in zona.

13.18.5.- Lucrarile vor fi conduse si supravegheate de personal de executie atestat corespunzator pentru domeniile: constructii drumuri, civile, industriale si instalatii.

13.19.- Executantul are obligatia ca lucrarile ce fac obiectul contractului sa fie conduse si supravegheate de personal de executie atestat corespunzator.

13.20.- Executantul se obliga:

(1) ca inainte de inceperea lucrarilor este obligatorie efectuarea instructajului personalului muncitor in vederea cunoasterii regulamentului de acces si de circulatie in perimetrul de lucru al santierului cu consemnarea in scris a instructajelor realizate;

(2) sa respecte caietele de sarcini elaborate;

(3) sa respecte eventualele dispozitii de santier si detaliile de executie care vor aparea pe parcursul desfasurarii lucrarilor;

(3) sa solicite si sa obtina acordul si avizul in scris al  achizitorului in cazul aparitiei unor modificari sau cerinte care vor rezulta pe parcursul desfasurarii lucrarilor

(4) sa mentina functiunile utilitatilor existente din teren cu intreruperea in caz de necesitate a utilitatilor pentru un timp minim posibil;

13.21.-Executantul va respecta si va avea in vedere :

- exploatarea mijloacelor si utilajelor, precum si modul de lucru al personalului uman implicat in lucrari, se va efectua in mod corespunzator, pentru a preveni orice incidente care ar putea afecta siguranta traficului;

-  la executia lucrarilor  se vor avea in vedere toate retele de utilitati adiacente existente in zona: conducte de apa potabila, canalizare menajera si canalizare pluviala, cablurile electrice de energie electrica, cablurile de telecomunicatii;

13.22.- Executantul are obligatia de a face dovada conformitatii propunerii de executie a lucrarilor cu cerintele prevazute in Caietele de sarcini.

13.23.- Executantul are obligatia sa faca dovada asigurarii (in dotare proprie, prin contracte sau conventii de inchiriere, acte aditionale etc.) acelor echipamente, utilaje, mijloace de transport, laboratoare, baze de productie, alte mijloace fixe si dotari care sunt considerate strict necesare pentru indeplinirea contractului de lucrari.

13.24.- Executantul isi va asigura, pe propria sa cheltuiala, angajatii si utilajele folosite in executarea lucrarilor si va solicita si va urmari ca si subcontractantii sai sa aiba asigurati angajatii si utilajele, pe toata durata derularii contractului.

13.25- Orice modificare sau cerinta care vor rezulta pe parcursul desfasurarii lucrarii trebuie sa fie avizate de catre achizitor si de catre proiectantul lucrarii dupa caz.

13.26. - Executantul are obligatia sa intocmeasca un program de protectia muncii propriu si specific acestei lucrari.

13.27. Atunci cand la realizarea lucrarilor pe santier participa mai multi antreprenori, un antreprenor si unul sau mai multi subanteprenori, un anteprenor si lucratori independenti ori mai multi lucratori independenti, executantul trebuie sa desemneze un coordonator in materie de securitate si sanatate pe durata realizarii lucrarii.

13.28. (1) Executantul are obligatia de a se asigura si de a incheia, inainte de inceperea lucrarilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apare privind lucrarile executate, utilajele, instalatiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si reprezentantii imputerniciti sa verifice, sa testeze sau sa receptioneze lucrarile precum si daunele sau prejudiciile aduse catre terte persoane fizice sau juridice. Polita de asigurare pentru lucrarile executate, utilajele, instalatiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si reprezentantii imputerniciti sa verifice, sa testeze sau sa receptioneze lucrarile precum si daunele sau prejudiciile aduse catre terte persoane fizice sau juridice, se  achita de executant si se depune in copie, la achizitor.

(2) Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, polita sau politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate), si in termen de valabilitate.

(3) Executantul are obligatia de a se asigura ca subantreprenorii au încheiat asigurari pentru toate persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor sa prezinte executantului, la cerere achizitorului, politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate), si in termen de valabilitate.

13.29- Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile prin lege, în privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina persoanei achizitorului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

13.30.-.- Executantul se obliga sa mentina si sa pastreze toate acele date si inregistari necesare pentru a furniza informatii complete, corecte si adecvate achizitorului si/ sau autoritatilor competente privind lucrarile de construire, precum si cerintele de performanta si calitate.

Clauze specifice

Art. 14.	 Garanţia de bună execuţie a contractului

14.1. - (1) Garantia de buna executie a contractului este de 3% din valoarea contractului fara TVA si fara costul finantarii si se constituie fie:

a) printr-un instrument de garantie emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract, sau

b) prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In aceasta situatie executantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia achizitorului si de vira in termen de max. 15 zile de la data semnarii contractului o suma in cuantum de 0.5% din pretul contractului.

(2) Neconstituirea garantiei de buna executie in termenul stabilit duce la rezilierea contractului.

(3) Termenul de valabilitate al garantiei de buna executie se prelungeste de catre executant, corespunzator cu termenul final de executie a lucrarilor.

14.2. - Achizitorul se obliga sa emita ordinul de incepere a contractului numai dupa ce executantul a facut dovada constituirii garantiei de buna executie (in termen de maxim 15 zile de la data semnarii contractului).

14.3. - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita prejudiciului creat, daca executantul nu isi executa, executa cu intarziere sau executa necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru executantului, precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate.

14.4. Achizitorul are obligatia de a restitui garantia de buna executie astfel:

- 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei, iar riscul de vicii ascunse este minim;

- Restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate, pe baza procesului-verbal de receptie finala.

14.5. - Garantia tehnica este distincta de garantia de buna executie a contractului.

Art.15. 	Inceperea si executia lucrarilor

15.1. - (1) Executantul are obligatia de a incepe lucrarile in maxim 1 zi de la primirea ordinului in acest sens din partea achizitorului si incheierea procesului verbal de predare primire a amplasamentului lucrarii.

(2) Executantul trebuie sa notifice achizitorul si Inspectiei de Stat în Constructii, Lucrari Publice, Urbanism si Amenajarea Teritoriului data începerii efective a lucrarilor conform prevederilor legale in vigoare.

15.2. - (1) Lucrarile trebuie sa se realizeze conform graficului general de executie si sa fie terminate la data stabilita. Graficul general de executie/graficul de plati se actualizeaza pe durata derularii contractului, datele intermediare astfel actualizate, se considera date contractuale.

(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, dupa semnarea contractului, graficul de executie de detaliu, alcatuit în ordinea tehnologica de executie. In cazul in care, dupa opinia achizitorului, pe parcurs, desfasurarea lucrarilor nu concorda cu graficul general de executie a lucrarilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminarii lucrarilor la data prevazuta în contract. Graficul revizuit de catre executant, aprobat in scris de catre achizitor, nu îl vor scuti pe executant de nici una dintre îndatoririle asumate prin contract.

15.3. - (1) Achizitorul va viza parcul auto ce urmeaza a fi folosit pentru efectuarea transporturilor dreptul de a supraveghea desfaşurarea executiei lucrarilor şi de a stabili conformitatea lor cu specificatiile cuprinse in anexele la contract. Partile contractante au obligatia de a notifica, in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati profesional pentru acest scop, şi anume a responsabilului tehnic cu executia din partea executantului şi a consultantului sau, daca este cazul, a altei persoane fizice sau juridice atestate potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de munca, in ateliere, depozite şi oriunde işi desfaşoara activitatile legate de indeplinirea obligatiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse.

15.4. - (1) Materialele trebuie sa fie de calitatea prevazuta in documentatia de executie; verificarile şi testarile materialelor folosite la executia lucrarilor, precum şi conditiile de trecere a receptiei la terminarea lucrarilor şi a receptiei finale (calitative) trebuie sa respecte prevederile caietelor de sarcini si ale Legii nr.10/1995, cu modificarile si completarile ulterioare. Toate materialele utilizate  pentru executia lucrarilor trebuie sa fie insotite de certificate de calitate aferente.

(2) Executantul are obligatia sa asigure instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru verificarea, masurarea şi testarea lucrarilor. Costul probelor şi incercarilor, inclusiv al manoperei aferente acestora, revine executantului.

(3) Probele neprevazute şi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse in opera vor fi suportate de executant, daca se dovedeşte ca materialele nu sunt corespunzatoare calitativ sau ca manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz contrar achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

15.5. - (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara aprobarea achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a notifica achizitorului ori de cate ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate şi masurate.

(3) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti din lucrare, la dispozitia achizitorului, şi de a reface aceasta parte sau aceste parti din lucrare.

(4) In cazul in care se constata ca lucrarile sunt de calitate corespunzatoare şi au fost executate conform

documentatiei de executie, cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea vor fi suportate de catre achizitor, iar in caz contrar, de catre executant.

Art. 16.	Intarzierea si sistarea lucrarilor

16.1. - In cazul in care:

              - volumul sau natura lucrarilor neprevazute; sau

              - conditiile climaterice exceptional de nefavorabile; sau

              - oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreaza executantului si nu a survenit prin incalcarea contractului de catre acesta;

indreptatesc executantul de a solicita prelungirea termenului de executie a lucrarilor sau a oricarei parti a acestora, atunci, prin consultare, partile vor stabili:

                - orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;

                - totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la pretul  contractului.

16.2. - (1) Lucrarile executate în baza contractului sau, dacă este cazul, orice fază a acestora prevăzută să fie terminată într-o perioadă stabilită în graficul de executie trebuie finalizată în termenul convenit de părţi, termen care se calculează de la data începerii lucrarilor.

(2) În cazul în care:

a) orice motive de întârziere ce nu se datorează executantului; sau

b) alte circumstanţe neobişnuite, susceptibile de a surveni altfel decât prin încălcarea contractului de către executant îndreptăţesc executantul să solicite prelungirea perioadei de executie a lucrarilor sau a oricărei faze a acestora, părţile vor revizui, de comun acord, perioada de executie şi vor semna un act adiţional.

16.3. - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului executantul nu respectă graficul de executare a lucrarilor, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de executie asumate în graficul de executie a lucrarilor se poate face cu acordul părţilor, prin act adiţional, in situatii justificate.

16.4. - Cu excepţia prevederilor art. 26– Forta majora şi în afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a contractului, o întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a percepe penalităţi potrivit prevederilor art. 23 – Penalitati, daune interese.

Art. 17. 	Verificări, finalizarea lucrarilor, receptia lucrarilor

17.1. - Achizitorul are dreptul de a verifica ansamblul lucrarilor sau, daca este cazul, oricare parte din acestea, prevazut sa fie finalizat intr-un termen stabilit prin graficul de executie, modul de executare a lucrarilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică şi din Caietul de sarcini.

17.2. -Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligaţia de a notifica în scris executantului identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru acest scop.

17.3.  - (1) La finalizarea lucrarilor, executantul are obligatia de a notifica, in scris, achizitorului ca sunt indeplinite conditiile de receptie solicitand acestuia convocarea comisiei de receptie.

(2) Pe baza situatiilor de lucrari executate confirmate si a constatarilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. In cazul in care se constata ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se si termenele pentru remediere si finalizare. Dupa constatarea remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de receptie.

17.5. - Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementarile in vigoare. In functie de constatarile facute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia.

17.6. - Receptia se poate face si pentru parti ale lucrarii, distincte din punct de vedere fizic si functional. Receptia se va organiza de catre beneficiar , la solicitarea scrisa si prealabila a executantului, cu respectarea prevederilor legislatiei privind receptia lucrarilor de constructii.

17.7. – Executantul are obligatia de efectua masuratori, in vederea receptiei finale si receptiei la terminarea lucrarilor: masuratori de planeitate, rugozitate, capacitate portanta si altele in conformitate cu standardele in vigoare.

Art. 18. 	Perioada de garantie acordata lucrarilor

18.1. - Perioada de garantie decurge de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pâna la receptia finala si este de 36 de luni, iar pentru viciile ascunse raspunderea executantului pentru calitatea lucrarilor este conforma cu Legea nr.10/1995 actualizata privind Calitatea in constructii precum si cu normele si normativele in vigoare relative la durata normala de functionare a fiecarui obiect din devizul lucrarii.

18.2. - (1) In perioada de garantie, executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de achizitor, de a executa toate lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor, contractiilor si altor defecte a caror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale.

(2) In cazul aparitiei unor defectiuni in perioada de garantie, executantul are obligatia ca in termen de 1 (o) ora, in cazul in care reparatiile trebuie executate de urgenta, pentru a nu se afecta siguranta traficului, sa ia masuri si sa inceapa lucrari pentru inlaturarea defectiunilor pe care sa le finalizeze in termenul cel mai scurt posibil iar in cazul in care nu este afectat traficul executantul are obligatia de a lua masuri in maxim 10 zile.

(3) Executantul are obligatia de a executa toate activitatile prevazute la alin.(1), pe cheltuiala proprie, in cazul in care ele sunt necesare datorita:

              - utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau

              - unui viciu de conceptie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei parti a lucrarilor; sau

              - neglijentei sau neindeplinirii de catre promitentul-executant a oricareia dintre obligatiile explicite sau implicite care ii revin in baza contractului.

(4) In cazul in care defectiunile nu se datoreaza executantului, lucrarile fiind executate de catre acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si platit ca lucrari suplimentare.

18.3. - in cazul in care executantul nu executa lucrarile prevazute la clauza 15.2, alin.(1), achizitorul este indreptatit sa angajeze si sa plateasca alte persoane/ alte societati care sa le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrari vor fi recuperate de catre achizitor de la executant sau retinute din sumele cuvenite acestuia, cu executia garantiei de buna executie a contractului.

Art. 19.Modalităţi de plată

19.1. - Achizitorul va efectua catre executant, plata sumelor prevazute la art.4.3, reprezentand lucrarile efectuate si pe baza facturilor emise de executant insotite de situatiile de plata lunare aferente acestora, semnate si stampilate de executant si de catre reprezentantul beneficiarului pe santier (consultant). Facturile si situatiile de plata aferente acestora se comunica achizitorului prin posta, cu confirmare de primire, sau prin delegat direct la sediul social al acestuia.

19.2. -  Plata lucrarilor realizate si confirmate de catre achizitor, se va face conform graficului de plati.

19.3 Executantul va emite prima factura incepand cu prima luna de derulare a contractului, in corelatie cu Graficul de executie a serviciilor si a lucrarilor si cu Graficul de plati.

19.4.- Sumele care trebuie restituite achizitorului pot fi deduse din sumele de orice natura datorate executantului exceptie facand sumele datorate din facturile deja emise de executant si acceptate de achizitor, sume care nu pot fi afectate nici de o compensare sau deducere ulterioara acceptarii lor. In situatia nerestituirii sumelor de bani in perioada solicitata de achizitor, achizitorul este indreptatit sa treaca la executarea Garantiei de buna executie.

19.5. – Achzitorul se obliga sa prevada sursele financiare necesare achitarii obligatiilor contractuale pe toata durata de valabilitate a contractului si sa  asigure includerea surselor si obtinerea aprobarilor necesare alocarii resurselor financiare in bugetele anuale de venituri si cheltuieli. In conditiile aparitiei unui eveniment privind incetarea, suspendarea sau nulitatea contractului, achizitorul se obliga sa asigure resursele financiare necesare achitarii lucrarilor executate si a tuturor obligatiilor rezultate din incetarea, suspendarea sau nulitatea contractului.

19.6. (1) Achizitorul are obligatia de a verifica si certifica situatiile de lucrari si valoarea lucrarilor si serviciilor real executate in termen de 5 zile de la depunerea acestora la sediul achizitorului. Daca sunt inexactitati sau alte inadvertente in situatia de lucrari prezentata de catre executant, achizitorul le va elimina, confirmand in termen de 3 zile peste termenul de verificare de 5 zile, restul fizic si valoric real executat. Eventualele probleme referitoare la cantitatile, valoarea lucrarilor si serviciile executate vor fi rezolvate in lunile urmatoare.

(2) Facturile se emit de executant pe baza situatiilor de lucrari real executate, verificate si acceptate de achizitor.

19.7. – (1) Executantul are dreptul de a cesiona drepturile sale izvorate din prezentul contract, fara acceptul achizitorului, catre institutii financiare, bancare si/sau de credit.

(2) Executantul are dreptul sa cesioneze in tot sau in parte, la libera sa alegere, drepturile de creanta pe care le detine legal asupra achizitorului rezultate din prezentul contract, fara a fi nevoie de acceptul achizitorului. Simpla notificare a cesiunii catre achizitor va fi suficienta, in cazul unei cesiuni de creanta, pentru ca finantatorul (cesionarul) sa se subroge definitiv si irevocabil in toate drepturile executantului avand ca obiect incasarea sumelor cesionate si pentru ca efectele contractului de cesiune sa opereze erga omnes in conformitate cu prevederile art. 1393 din Codul Civil. Fiecare factura emisa de executant si acceptata de achizitor va avea obligatoriu mentionata in cuprins clauza subrogatorie.

(3) Cesiunea drepturilor si obligatiilor asa cum este ea reglementata de art. 25 in prezentul contract, nu se aplica si cesiunii de creanta, aceasta din urma nefiind conditionata de modul de derulare a relatiilor contractuale dintre parti.

19.8. - Contractul nu va fi considerat incetat pâna când procesul-verbal de receptie finala nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform contractului. Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garantie.

19.9.- (1)Executantul, raspunde de corectitudinea/exactitatea datelor inscrise in situatiile de lucrari si se obliga sa restituie sumele incasate in plus, constatate ulterior, de catre achizitor sau constatate de organele de control abilitate de lege pentru toate situatiile anterioare.

(2)Sumele stabilite conform alin. 1 ca fiind achitate in plus, se vor recupera prin retinere din oricare alte sume datorate executantului sau prin depunerea sumelor de catre executant in contul achizitorului conform legii.

19.10. - Partile isi comunica reciproc, in scris, orice modificare a numarului de cont sau a celorlalte elemente mentionate in documentele bancare pentru efectuarea platilor, in termen de 3 zile de la data producerii acestora.

Art. 20. Actualizarea preţului contractului

20.1. Pretul contractului se actualizeaza pentru restul ramas de indeplinit ce depaseste 12 luni, pe baza indicelui de consum publicat de INS, indice determinat pentru perioada cuprinsa intre luna de referinta (luna in care deschid ofertele) si luna pentru care se realizeaza decontarea. Formula de actualizare a pretului contractului este urmatoarea:

V = K x (Vo-Vp-Vos), unde:

V = situatia actualizata a situatiei de plata;

Vo = valoarea situatiei de plata in preturi oferta;

Vp = valoare cheltuielilor de proiectare care nu se actualizeaza;

Vos = valoarea cheltuielilor pentru organizarea de santier care nu se actualizeaza;

K = indicele preturilor de consum publicat de INS.

20.2.-Ajustarea financiară

(1) Dobânda Anuală Efectivă  (DAE) se ajustează la nivelul indicelui de referinţă al dobânzii, restul  costurilor (dobanzi, comisioane, taxe, asigurari, alte costuri)  rămânând nemodificate pe întreaga durată a contractului. Este obligatoriu ca DAE să fie total transparentă.

Art.21. Amendamente

21.1. – Contractul va putea fi modificat/completat, pe durata valabilitatii sale numai prin act adiţional, incheiat in conditiile legii, semnat de toate partile contractante.

Achizitorul poate opera modificari, cu respectarea prevederilor legale si tehnice in vigoare, ale dimensiunilor, calitatii sau cantitatii lucrarilor sau a unei parti a acestora, privind:

a) marirea sau micsorarea cantitatii oricarei lucrari incluse in contract ;

b) renuntarea la o lucrare sau la o parte din lucrare ;

c) schimbarea caracterului sau calitatii lucrarii ;

d) modificarea nivelurilor, pozitiilor si a dimensiunilor oricarei parti din lucrare ;

e) executarea de lucrari suplimentare de orice fel, necesare pentru terminarea obiectelor/obiectivelor prevazute in contract, in conformitate cu prevederile legislatiei privind achizitiile publice.

21.2 . - Achizitorul are dreptul de a dispune in mod unilateral sistarea/suspendarea/incetarea partiala sau totala a lucrarilor in situatia in care sursa veniturilor bugetare se modifica sau intervin schimbari legislative care conduc la diminuarea veniturilor bugetului local rezultand astfel imposibilitatea derularii contractului.  Sistarea/suspendarea/incetarea partiala sau totala a lucrarilor nu va afecta obligatiile deja scadente dintre parti.

Art. 22. Subcontractanţi

22.1. - Executantul are obligaţia, în cazul incheierii de contracte cu subcontractanţii desemnaţi, de a le încheia în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.

22.2. - (1) Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului spre aprobare contractele pe care urmeaza sa le incheie cu subcontractantii in vederea indeplinirii obiectului prezentului contract cu cel putin 10 zile anterior intrarii in vigoare a contractelor.

(2) Lista cuprinzând subcontractanţii, cu datele de recunoaştere ale acestora, precum şi contractele încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract.

(3)  In situatia in care angajeaza subcontractanti, executantul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul in care subcontractantii presteaza serviciile subcontractate inclusiv pentru pagubele provocate de acestia achizitorului.

22.3. - (1) Executantul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care subcontractantul îndeplineşte executia lucrarilor.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de executant de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contract.

(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi îndeplinesc partea lor din contract.

22.4. -Executantul poate schimba oricare subcontractant doar cu acordul scris al achizitorului.

Schimbarea subcontractantului nu va schimba preţul contractului şi va fi notificată achizitorului cu 10 zile inainte.

Art. 23. Penalităţi, daune-interese

23.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu reuşeşte să îşi îndeplinească obligaţiile  asumate prin contract, achizitorul are dreptul de a retine sau de a primi, o sumă echivalentă cu 0,1%/zi intarziere din  contravaloarea lucrarilor neexecutate/ executate cu intarziere pentru fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.

23.2. - In cazul in care achizitorul nu achita facturile in termenul prevazut in graficul de plati, atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala de 0,1% din plata neefectuata, pentru fiecare zi intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.

23.3. - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod culpabil si repetat, da dreptul partii lezate de a rezilia contractul fara interventia vreunei instante judecatoresti si fara notificare prealabila, clauză înţeleasă de părţi ca şi pact comisoriu de gradul IV, precum si de a pretinde plata de daune-interese.

23.4. - Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare scrisa adresata executantului, fara nici o compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceasta renuntare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru executant. In acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract executata pâna la data denuntarii unilaterale a contractului.

23.5. - Totalul penalitatilor prevazute la Art. 23.1 si Art. 23.2 poate depasi cuantumul sumei asupra careia sunt calculate.

Art. 24. Modalitati de incetare a contractului

24.1 -Neexecutarea obligatiilor stabilite in sarcina fiecareia dintre partile din prezentul contract atrage desfiintarea acestuia de drept, fără punerea în întârziere şi fără intervenţia instanţei de judecată.

- 24.2. - În cazul prevăzut la clauza 24.2 executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

Art. 25. Cesiunea contractului

25.1. - Executantul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin contract, fără să obţină în prealabil acordul scris al achizitorului.

25.2. - Cesiunea nu va exonera executantul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţii asumate prin contract.

25.3.- Creantele care vor rezulta din derularea contractului pot fi cesionate de catre executant.

Art. 26. Forta majora

26.1. -Partile prezentului contract nu vor fi raspunzatoare pentru neexecutarea la termen si/sau in mod corespunzator, total sau partial, a oricareia din obligatiile care le incumba in baza prezentului contract, daca neexecutarea obligatiei respective a fost urmarea unui caz de forta majora.

26.2. - Se intelege prin caz de forta majora acel eveniment imprevizibil si de neinlaturat de catre oricine, precum: cutremur, orice alta calamitate naturala, grevele, razboiul si alte situatii asemenea.

26.3. -Partea care invoca vreunul din evenimentele mai sus mentionate este obligata sa-l aduca la cunostinta celeilalte parti in cel mult 5 (cinci) zile de la producerea acestuia.

26.4. -Partea contractanta care a fost obligata/impiedicata sa-si execute obligatiile datorita celor stipulate la art. 26.2., dupa incetarea acestora va trebui sa-si reia indeplinirea obligatiilor.

26.5. -Daca evenimentele mentionate la art. 26.2 dureaza mai mult de  1 luna, prezentul contract poate fi considerat incetat de drept, fara a mai fi necesara indeplinirea vreunei alte formalitati.

26.6.- Forta majora este constatata de o autoritate competenta si se probeaza prin inscrisuri.

26.7.- Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

Art. 27. Solutionarea litigiilor

27.1. – Achizitorul si executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin conciliere directă, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi in cadrul sau in legatura cu indeplinirea acordului-cadru.

27.2. - Daca, dupa 15 de zile de la îndeplinirea concilierii, achizitorul si executantul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil divergenţele contractuale apărute, părţile pot solicita ca litigiul să fie soluţionat de către instanţele judecătoreşti competente.

Art. 28	 Limba care guvernează contractul

28.1. - Limba care guvernează contractul este limba română.

Art.29.	Comunicări

29.1. - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.

29.2. - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

29.3.- Orice notificare sau comunicare referitoare la prezentul contract facuta de catre oricare din parti celeilate parti, se va face la urmatoarele adrese:

Catre  Achizitor:

................................

Str. ............... nr. ......

......................... Romania

Telefon: ..........................

Fax: ........................

E-mail: ........................

Catre: ......................

Catre  Executant:

Denumire: ........................

Adresa de corespondenta:................................

Localitate/tara: ....................

Telefon: ..........................

Fax: ............................

E-mail: ..............................

Catre: ....................................

Art.30.	 Legea aplicabilă contractului

30.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Art. 31. Reziliere. Denuntare

31.1. Rezilierea prezentului contract intervine in una din urmatoarele situatii:

a) Pentru cauze de neindeplinire culpabila, partiala sau totala, a obligatiilor contractuale asumate.

b) Pronunţarea împotriva executantului a unei sentinţe prin care s-a deschis procedura insolvenţei

31.2. Denuntarea unilaterala a prezentului contract se poate face de oricare dintre parti, numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului, conditionat de o notificare prealabila de minimum 60 zile calendaristice.

Art. 32.Caracterul confidential al contractului

32.1. O parte contractanta nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte parti:

a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terte parti, in afara acelor persoane implicate in indeplinirea contractului;

b) de a utiliza informatiile si documentele obtinute sau la care are acces in perioada de derulare a contractului, in alt scop decat acela de a-si indeplini obligatiile contractuale.

32.2. Dezvaluirea oricarei informatii fata de persoanele implicate in indeplinirea contractului se va face confidential si se va extinde numai asupra acelor informatii necesare in vederea indeplinirii contractului.

32.3. O parte contractanta va fi exonerata de raspunderea pentru dezvaluirea de informatii referitoare la contract daca:

a) informatia era cunoscuta partii contractante inainte ca ea sa fi fost primita de la cealalta parte contractanta;

b) informatia a fost dezvaluita dupa ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti contractante pentru asemenea dezvaluire;

c) partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia.

Art. 33.	Alte clauze

33.1.Toate clauzele contractului de lucrari sunt cunoscute si acceptate fara obiectiuni de catre executant.

33.2. - (1) Executantul are obligatia de a incheia, inainte de inceperea lucrarilor, o asigurare ce va

cuprinde toate riscurile care ar putea aparea privind lucrarile executate, utilajele, instalatiile de lucru,

echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu (vatamare corporala sau moarte) şi reprezentantii imputerniciti sa verifice, sa testeze sau sa receptioneze lucrarile, precum şi daunele sau prejudiciile aduse catre terte persoane fizice sau juridice.

(2) Asigurarea se va incheia cu o societate de asigurare. Incheierea asigurarii se va face numai cu acordul achizitorului. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportata de catre executant din capitolul "Cheltuieli indirecte".

(3) Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, polita sau politele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(4) Executantul are obligatia de a se asigura ca subantreprenorii si/sau asociatii au incheiat asigurari

pentru toate persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor sa prezinte achizitorului, la cerere, politele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(5) Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune, compensatii platibile prin lege, in

privinta sau ca urmare a unui accident ori prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane

angajate de executant.

Art. 34.Dispozitii finale

34.1  Prezentul contract conţine _____________ pagini, 34 articole, şi a fost intocmit in 2 (doua) exemplare originale, părţile atestând prin semnarea fiecărei pagini a acestuia că au intrat în posesia câte unui exemplar .

ACHIZITOR,	                                                     EXECUTANT,

______________					__________________