Aprobat,

PRIMAR

George Scripcaru

# TEMĂ  DE PROIECTARE

Denumirea lucrării: PUZ Zona Timiş - Predeal ~ 70 ha, BRASOV

- Beneficiar: Municipiul Braşov;

- Faza de proiectare: Plan Urbanistic Zonal;

- Amplasament: zona ce constituie obiectul documentaţiei are o suprafata de aproximativ 70 de hectare, fiind cuprinsa intre urmatoarele limite: pasarela peste calea ferata de la iesirea din municipiul Brasov la Nord, liziera padurii la Est, firul pârâului Timiş, pana la drumul de acces catre Poiana lui Manole la Sud.

- Situaţia juridică a terenului: terenul constituie domeniul privat al persoanelor fizice si juridice, pentru care prin PUZ-ul studiat proiectantul va efectua identificarea situatiei juridice a intregii zone studiate (identificare proprietari, pentru facilitare dezbatere publică);

- Incadrarea în PUG: conform PUG Predeal, aprobat cu HCL 87/2000 prelungit cu HCL 197/2010, zonă de locuinţe şi dotări aferente, dotări turistice şi zonă protejată cu valoare peisagistică.

- Obiectul lucrării: PUZ-ul ce urmează a fi elaborat va stabili reglementări specifice zonei: funcţiunea zonei, regimul de construire, înălţimea maximă admisă, retragerea clădirilor faţă de aliniament şi distanţa faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei, caracteristicile arhitecturale ale clădirilor (materiale admise), circulaţii, parcări, zone verzi, alinieri şi indicii urbanistici de ocupare şi utilizare a terenului în conformitate cu prevederile OG pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001, HG 525/1996, republicat în 2002 – privind Regulamentul General de Urbanism şi OG 27/2008.

## Documentaţia de urbanism va analiza şi cuprinde următoarele aspecte:

- detalierea prevederilor referitoare la modul concret de utilizare a terenurilor, precum şi de amplasare, dimensionare şi realizare a volumelor construite, amenajărilor şi plantaţiilor, materiale şi culori, în conformitate cu caracteristicile arhitectural-urbanistice ale zonei, stabilite în baza unui studiu de specialitate;

- corelarea tuturor documentaţiilor de urbanism aprobate în zona studiată şi în zona limitrofă;

- studiu privind infrastructura rutieră, parcări şi dotările cu utilităţi a terenurilor;

- studiu complet privind relaţia cu localitatile invecinate, incluzand corelarea cu documentatiile de urbanism aprobate de acestea.

- propuneri şi identificări amplasamente pentru zona centrală cu dotări complexe ( comerţ, agrement, învăţământ), zona verde, promenade pietonale sau biciclete;

- zonele de protecţie ale râurilor, pâraielor, canalelor, vor fi transformate în spaţii verzi.

Se va avea în vedere Legea 372/2005 - cu aplicare începând din 2006, lege care transpune în legislaţia română directivele europene cu privire la consumurile de energie convenţională, documentaţia va cuprinde obligativitatea ca pentru încălzire să fie utilizate şi surse de încălzire, altele decât petrol, gaz metan, lemn, (ex: panouri solare, centrale cu rumeguş de lemn, etc.) în procent de minim 12%.

Se va asigura necesarul de spaţii verzi/locuitor – 26 mp.

Documentaţia va cuprinde şi regulamentul aferent PUZ;

Functiunile zonei vor fi cele turistice, cu dotari aferente: culturale, servicii si alimentatie publica , sport, parcuri si zone verzi etc.

- Studii topo şi geo: piesele desenate vor fi redactate pe suport topografic  –  sistem  proiecţie  Stereo 70 vizat de OCPI Braşov, actualizat la scara 1:1000, 1:500. Proiectul va conţine datele geotehnice aferente zonei studiate;

8.  Studii şi avize: documentaţiile şi studiile în vederea obţinerii avizelor  conform ‘Metodologiei de elaborare PUZ’ – aprobată cu Ordinul MLPAT nr. 176/N/2000, se vor întocmi de către proiectant, care va suporta şi costul acestora.

În cazul în care avizatorii solicită completarea documentaţiei  în vederea eliberării unui aviz, proiectantul va întocmi în termen de 5 zile lucrătoare documentaţia necesară.

9. Durata de elaborare a proiectului:  maxim 120 zile calendaristice de la data semnarii contractului cu obligativitatea consultării pe parcurs în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism.

10.  Forma de prezentare:  6 exemplare plotate şi un exemplar digital tip DWG sau echivalent.Se va folosi un soft de proiectare (CAD) pentru elaborarea PUZ-ului şi se vor preda 6 ex. plotate şi un exemplar digital în formatul nativ al softului, precum şi un format DWG (pentru compatibilitate GIS). Se recomanda suplimentar predarea în format PDF. Nu se admit componente de tip rastru.

11.  Legislaţie: se va respecta Legea 50/1991 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, HG 525/1996, republicată în 2002, “Metodologia de elaborare a PUZ - aprobată cu Ordinul MLPAT nr.176/N/2000, OG 27/2008, pentru modificarea şi completarea Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, Legea Protecţiei Mediului, adresa ANIF nr.182/22.01.2007.

ARHITECT ŞEF				ŞEF SERV. A.C.

ing. Maria Dumitrescu 		       arh. Tudor Sfarghiu

ŞEF SERV. A.T.		             	      Consilier

ing. Neculoiu Gheorghe		     arh. Bogdan Cristescu