UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI

Direcția General Administrativa

str. I.I.C. Brătianu, nr.14 ,Cluj-Napoca

Tel.0264 – 405339,  Fax. 0264-450675

- Nr. CO-29-FS / 12.05.2011

- APROBAT

- CONDUCATOR

- AUTORITATE CONTRACTANTA

- DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE

- A CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ PENTRU

- Servicii  de Proiectare,Dezvoltare Experimentala si Implementare

- A TEHNICILOR DE REMEDIERE A RADONULUI ÎN LOCUINŢE DIN ZONA MINEI URANIFERE   BĂIŢA

Cod  CPV: 73100000-3

- AUTORITATEA CONTRACTANTĂ:

- UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI, Cluj-Napoca

- Prezentul document conţine 67  pagini şi cuprinde:

- fişa de date a achiziţiei,

- caietul de sarcini,

- formulare

-    model contract de servicii

- CUPRINS

- SECŢIUNEA I – FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI

- SECŢIUNEA II – CAIETUL DE SARCINI

- SECŢIUNEA III – FORMULARE

SECŢIUNEA IV – MODEL CONTRACT DE SERVICII

# FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI

# INFORMAŢII GENERALE

### AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

| - Denumire: |  | - Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Adresă: |  | - Direcţia General Administrativă , Str. I.I.C. Brătianu Nr.14, Jud. Cluj, Cod Postal 400079 |  |  |  |  |  |
| - Localitate: |  | - Cluj-Napoca |  | - Cod poştal: | - 400079 | - Ţara: | - ROMANIA |
| - Persoana de contact: |  |  | - Traian Boc | - Telefon: | - 0264-405339 |  |  |
| - E-mail: | - tboc@direcon.ubbcluj.ro |  |  | - Fax: | - 0264-450675 |  |  |
| - Adresa/ele de internet (dacă este cazul): www.ubbcluj.ro - Adresa sediului autorităţii contractante: Mihail Kogălniceanu, Nr.1, Cluj-Napoca, Cod Poştal 400084 |  |  |  |  |  |  |  |

### Principala activitate sau activităţi ale Autorităţii contractante

| - ministere ori alte autorităţi publice centrale inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local | - educaţie |
| --- | --- |
| - Autoritatea contractantă achiziţionează în numele altei autorităţi contractante - DA NU |  |

- Alte informaţii si/sau clarificări pot fi obţinute:

- la adresa mai sus menţionată si persoana contact sau - SEAP, Adresa: www.e-licitatie.ro

- orice comunicare, solicitare, informare, notificare şi altele asemenea trebuie să se transmită în scris si/sau publicate in SEAP

- solicitare de clarificări în legătură cu Documentaţia de atribuire transmisă prin fax, poştă sau poştă electronică - Formular nr. 18 anexat în documentaţia de atribuire; - răspunsul la solicitări: transmis prin fax, poştă, poştă electronică celui care a solicitat. - Toate răspunsurile la clarificările solicitate vor fi postate la adresa de internet: www.e-licitatie.ro

- Pentru comunicările din timpul evaluării ofertelor: - comisia de evaluare va transmite solicitările de clarificări în legătură cu oferta depusă, - prin poştă electronică, fax sau poştă cu confirmarea primirii . - Formular nr.19 anexat în secţiunea Formulare. - pentru răspuns, în funcţie de solicitările comisiei, operatorii economici vor depune documentele şi clarificările la registratura autorităţii contractante sau le vor transmite prin poştă, fax sau poştă electronică în termenul limită solicitat.

- Data limita de primire a solicitărilor de clarificări : 03.06.2011 ora 15.00 - Adresa: www.e-licitatie.ro sau - Adresa: Universitatea Babeş-Bolyai, Direcţia General Administrativă, Str. I.I.C. Brătianu, Nr.14, jud. Cluj, cod poștal 400079, tel:0264-405339, fax:0264-450675 - Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări: : 08.06.2011. ora 15.00 - Adresa: www.e-licitatie.ro - Notă:1) Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări privind documentaţia de atribuire. - 2) Autoritatea contractanta are obligația de a răspunde, in mod clar, complet si fără ambiguităţi, cat mai repede posibil, la orice clarificare solicitata, intr-o perioada care nu trebuie sa depăşească, de regula, 3 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări din partea operatorului economic. - 3) Autoritatea contractanta are obligația de a transmite răspunsurile - însoțite de întrebările aferente - către toți operatorii economici care au obținut, in condițiile prezentei ordonanțe de urgenta, documentația de atribuire, luând masuri pentru a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările respective. - 4) Fără a aduce atingere prevederilor pct.2), în măsura în care clarificările sunt solicitate în timp util, răspunsul autorităţii contractante la aceste solicitări trebuie să fie transmis nu mai târziu de 6 zile înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor - 5) În cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util, punând astfel autoritatea contractantă în imposibilitate de a respecta termenul prevăzut la pct. 4), aceasta din urmă are, totuşi, obligaţia de a răspunde la solicitarea de clarificare în măsura în care perioada necesară pentru elaborarea şi transmiterea răspunsului face posibilă primirea acestuia de către operatorii economici înainte de data limită de depunere a ofertelor.

- I.b. Căi de atac:

Eventualele contestaţii se pot depune: - fie la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor; - fie la autoritatea contractantă – la adresa mentionata mai sus . - Persoana vătămată poate sesiza Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor în vederea anulării actului şi/sau recunoaşterii dreptului pretins ori a interesului legitim, în termen de: - 5 zile începând cu ziua următoare luării la cunoştinţă (referitor la documentaţia de atribuire data luării la cunoştinţă este data publicării acesteia în SEAP)

Denumire: Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

Adresa: Str. Stavropoleos, nr.6, sector 3

Localitatea: BUCUREŞTI Cod postal: 030084 Ţara: Romania

E-mail: office@cnsc.ro Telefon: (+40) 021.310.46.41

Adresa internet: http://www.cnsc.ro/ Fax: (+40) 021.310.46.42

Denumire: Universitatea Babeş-Bolyai, la adresa mentionata mai sus. Termenul de depunere al contestaţiei este de cel mult 5 zile începând cu ziua următoare luării la cunoştinţă de către contestator despre actul pe care acesta îl consideră nelegal.

Notă: Conform art. 2781 din OUG nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare: În măsura în care Consiliul respinge contestaţia, autoritatea contractantă va reţine contestatorului din garanţia de participare în raport cu valoarea estimată a contractului.

### Sursa de finanţare:

| - Fonduri de la bugetul de stat - Fonduri din surse proprii - Fonduri din cercetare | -  -  -  | - După caz, proiect/program finanţat din fonduri comunitare - DA  NU  |
| --- | --- | --- |
| - Valoarea estimată totală: – 360.141,00 Lei - - 88.179,08 euro - Curs euro: 1 Euro = 4,0842 Lei din 11.05.2011 |  |  |

# OBIECTUL CONTRACTULUI

- II.1) Descriere

- II.1.1) Denumire contract: Contract achiziţie:

- Achiziție de servicii - Servicii de Proiectare Dezvoltare Experimentala si Implementare - A TEHNICILOR DE REMEDIERE A RADONULUI ÎN LOCUINŢE DIN ZONA MINEI URANIFERE BĂIŢA - Cod CPV: 73100000-3

- II.1.2) Denumire contract: SERVICII

- Locul de prestare- livrare al serviciilor: Magazia;Str.Fantanele nr. 30, Cluj-Napoca, sau alta locatie indicată de beneficiar. Casa pilot şi 20 de case din zona Bǎiţa-Nucet-Fînaţe-Cîmpani indicate de beneficiar

- Cumpărare Categoria 2A  - Leasing serviciului: 2B

| II. 1.3) Procedura se finalizează prin: Contract de achiziţie publică:  Încheierea unui acord-cadru:  |  |
| --- | --- |
| - 1.4) Durata contractului de achiziţie publică: ani ¦_¦¦_¦ luni ¦_2¦¦2_¦ zile ¦ ¦ de la atribuirea contractului De la semnarea contractului pana in data de 30.04.2013 |  |
| II.1.5)Informaţii privind acordul-cadru; |  |
| Acordul-cadru cu mai mulţi operatori  sau, dacă este cazul, nr. maxim -al participanţilor la acordul-cadru vizat | Acordul-cadru cu un singur operator  |
| II.1.6) Divizare pe loturi DA  NU  Ofertele se depun pe: un singur lot unul sau mai multetoate loturile  Alte informaţii referitoare la loturi: |  |
| II.1.7) Ofertele alternative sunt acceptate DA  NU  |  |

II.2)  Cantitatea sau scopul contractului

- II.2.1) Scopul contractului: Achizitie ; - Servicii de Proiectare,Dezvoltare Experimentala si Implementare - A TEHNICILOR DE REMEDIERE A RADONULUI ÎN LOCUINŢE DIN ZONA MINEI URANIFERE BĂIŢA Cod CPV: 73100000-3 Conform Caiet de sarcini II.2.2). Total cantităţi-(Se vor include eventuale suplimentări şi opţiuni, dacă există):

II.2.3) Opţiuni (dacă există) DA  NU 

- III. Condiţii specifice contractului

| III.1 Alte condiţii particulare referitoare la contract (după caz) III.1.1. Contract rezervat (dacă DA scurtă descriere ) III.1.2. Altele: | DA  NU  DA  NU  |
| --- | --- |

- IV: PROCEDURA

IV.1) Procedura selectată: Licitaţie deschisă  Negociere cu anunţ de participare  Licitaţie restrânsă  Negociere fără anunţ de participare  Licitaţie restrânsă accelerată  Cerere de oferte ONLINE  Cererea de Oferte se va desfasura ONLINE prin Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice. Pentru a putea oferta în cadrul acestei proceduri operatorii economici trebuie să fie înscrişi în SEAP (Sistemul Electronic de Achiziţii Publice), site www.e-licitatie.ro

IV.2) Etapa finală de licitaţie electronică: DA NU 

IV.3) Principii care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie publică: • Nediscriminarea; • Tratamentul egal; • Recunoaşterea reciprocă; • Transparenţa; • Proporţionalitatea; • Eficienţa utilizării fondurilor publice • Asumarea răspunderii

IV.4) Legislatia aplicată 1. O.U.G. nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii aprobata prin Legea nr. 337/2006, modificată şi completată prin Legea nr. 128/2007, OUG 94/2007 şi OUG 143/2008; OUG nr. 19/2009 , OUG nr. 76/2010 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 34/2006. 2. H.G. nr. 925 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii modificată şi completată prin H.G. nr 1056/09.08.2006 (privind modificarea art. 102 di H.G. nr. 925/19.07.2006) şi Hotărâre nr. 1337/27.09.2006; H.G. nr. 834/2009. 3. Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ. 4. Ordonanţa Guvernului nr.75/1999 privind activitatea de audit financiar. 5. Ordin ANRMAP Nr. 107 din 6 iulie 2009 pentru aprobarea Regulamentului privind supravegherea modului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii publicat în Monitorul Oficial Nr. 473 din 9 iulie 2009. 6. ORDIN MFP Nr. 2548 din 25 august 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă publicat în Monitorul Oficial Nr. 619 din 15 septembrie 2009 7. Regulamentul (CE) nr.2195 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 noiembrie 2002 privind Vocabularul Comun al achiziţiilor publice (CPV) modificat prin Regulamentul (CE) nr. 2151 al Comisiei din 16 decembrie 2003; 8. Regulamentul (CE) nr.213 al Comisiei din 28 noiembrie 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr.2195/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Vocabularul comun privind achiziţiile publice(CPV) şi a Directivelor 2004/17/CE şi 2004/18/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului în ceea ce priveşte procedurile de achiziţii publice, în ceea ce priveşte revizuirea CPV. 9. Legea nr. 278 /2010 privind aprobarea OUG nr.76/2010 10. Hotărârea nr. 1660 din 22 noiembrie 2006, pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice Pentru situaţiile neacoperite de prezenta Documentaţie de Atribuire se aplică legislaţia în vigoare a României.

- V. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECŢIE

| V.1) Situaţia personală a ofertantului ATENTIE: Încadrarea în una sau mai multe dintre situaţiile prevăzute la art.180 si la art.181 din Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, atrage excluderea ofertantului din procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică. În cazul în care oferta este depusă de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta documentele şi formularele menţionate mai jos. În cazul în care persoana care semnează declaraţiile/formularele solicitate nu este reprezentantul legal al operatorului economic (lider, asociat, subcontractant), se va ataşa o împuternicire pentru acesta. |  |
| --- | --- |
| Declaratii privind eligibilitatea Solicitat  Nesolicitat  | - Declaraţie privind eligibilitatea completată în conformitate cu Formularul 4(12A) din Secţiunea Formulare |
| Declaratie privind indeplinirea obligatiilor de la art. 181 din OUG 34/2006 Solicitat  Nesolicitat  Solicitat  Nesolicitat  | Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 completată în conformitate cu Formularul 5(12B) din Secţiunea Formulare; Dovada îndeplinirii obligaţiei de plată a impozitelor, taxelor, contribuţiilor către bugetul consolidat – Certificat de Atestare Fiscală eliberat de A.N.A.F.. |
| Declaraţie privind calitatea de participant la procedură Solicitat  Nesolicitat  | - Completare model de Formular 6 (12C)- Declaraţie privind calitatea de participant la procedură |
| Declaraţia “Certificat de participare la licitaţie cu ofertă independentă” Solicitat  Nesolicitat  | Se solicită prezentarea certificatului constituit ca anexă la Ordinul nr. 314/12.10.2010 al A.N.R.M.A.P., completat în conformitate cu modelul de formular nr. 20 |
| Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.69.1 din OUG nr.34/2006 Solicitat  Nesolicitat  | Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.69.1 din OUG nr.34/2006 Se solicita completarea formularului 21 din sectiunea formulare |
| V.2) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare) |  |
| Persoane juridice/fizice române Solicitat  Nesolicitat  Solicitat  Nesolicitat  | a) pentru persoane juridice Certificat de înregistrare la Registrul Comerţului- copie marcată conform cu originalul Certificat constatator, în original sau copie marcată conform cu originalul emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul teritorial cu cel mult 60 de zile înainte de data deschiderii ofertelor din care să rezulte că: - domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii: ofertantul trebuie sǎ aibǎ ca obiect de activitate principal cercetarea-dezvoltarea - nu sunt înscrise menţiuni cu privire la aplicarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificarile ulterioare, sau că societatea se află în incapacitate de plată b) pentru persoane fizice Autorizaţie de funcţionare valabilă, cu viza la zi. |
| Declaratie referitoare la efectivul mediu al personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani . Solicitat  Nesolicitat  -Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului de servicii – se vor anexa formularului 24 CV-urile personalului responsabil pentru indeplinirea contractului de achizitie publica Solicitat  Nesolicitat  | Declaratie referitoare la efectivul mediu al personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani (Formularul 23) -Se solicitǎ experienţǎ şi personal cu minim un an de experienţǎ în firma ofertantǎ, calificat în proiectare, testare şi punere în practicǎ instalaţii (tehnici) asemǎnǎtoare, doveditǎ prin atestare documentarǎ – publicaţii etc. Formularul 24 Se solicita personal specializat astfel: - 1 ARHITECT Calificari si abilitati: - Studii superioare de lunga durata; - Experienta profesionala generala de minim 5 ani; Experienta profesionala relevanta: - Experienta profesionala in pozitii similare de minim 5 ani; - Participarea intr-o pozitie similara in minim o lucrare similara; - 1 INGINER INSTALATII PENTRU CONSTRUCTII Calificari si abilitati: - Studii superioare de lunga durata; - Experienta profesionala generala de minim 5 ani; Experienta profesionala relevanta: - Experienta profesionala in pozitii similare de minim 5 ani; - Participarea intr-o pozitie similara in minim o lucrare similara; - 1 INGINER ELECTRICIAN Calificari si abilitati: - Studii superioare de lunga durata; - Experienta profesionala generala de minim 3 ani; - Atestat ANRE Experienta profesionala relevanta: - Experienta profesionala in pozitii similare de minim 2 ani; - Participarea intr-o pozitie similara in minim o lucrare similara; - 1 INGINER FIZICIAN Calificari si abilitati: - Studii superioare de lunga durata; - Experienta profesionala generala de minim 5 ani; Experienta profesionala relevanta: - Experienta profesionala in pozitii similare de minim 5 ani; - Participarea intr-o pozitie similara in minim o lucrare similara - MINIM 2 CERCETATORI STIINTIFICI Calificari si abilitati: - Studii superioare de lunga durata; - Experienta profesionala generala de minim 10 ani; Experienta profesionala relevanta: - Experienta profesionala in activitatea de cercetare in domeniul monitorizarii radonului de minim 5 ani |
| -Declaraţie privind utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de servicii | Se va prezenta Formularul nr. 22 - Se solicitǎ aparaturǎ de monitorizare radon; Prestatorul trebuie sǎ facǎ dovada posibilitǎţii testǎrii metodelor de remediere implementate, inclusiv cu aparaturǎ proprie; |
| - Declaraţie privind respectarea dreptului de proprietate: dreptul de proprietate asupra bunurilor, drepturile de proprietate intelectuală, atât industrială (ex. brevetele de invenţie, desenele şi modelele industriale, mărcile), cât şi dreptul de autor asupra creaţiilor rezultate din implementarea proiectului, sunt drepturi exclusive ale Autoritǎţii Contractante Universitatea Babeş-Bolyai, cu respectarea legislaţiei în vigoare |  |
| Persoane juridice /fizice străine Solicitat  Nesolicitat  | - Prezentarea de Documente care dovedesc o formă de înregistrare / atestare ori apartenenţă din punct de vedere profesional din ţara de origine a ofertantului traduse legalizat în limba română |
| V. 3.) Situaţia economico-financiară |  |
| Informaţii generale cu cifra de afaceri pe ultimii trei ani Solicitat  Nesolicitat  | Se va prezenta Formularul nr. 7 - Fişă de informaţii generale cu cifra de afaceri globală pe ultimii trei ani. Cerinţă minimă: - pentru ofertanti: cifra globală de afaceri pe ultimii trei ani – minim 700.000,00 Lei. |
| V.4.) Capacitatea tehnică şi/sau profesională |  |
| Lista principalelor prestari în ultimii 3 ani Solicitat  Nesolicitat  Solicitat  Nesolicitat  | Se va prezenta Formularul nr. 10(12E) - Lista principalelor prestari de servicii similare în ultimii 3 ani Se va prezenta Formularul nr.11- Experienţă similară, însoţit de recomandare din partea beneficiarului Cerinţă minimă: - Se solicita prezentarea unuia sau mai multor contracte de cercetare în domeniul monitorizării şi evaluării expunerii la radon în clădiri, a carui/caror valoare totala sa fie de cel putin 200.000 lei. -Se solicita prezentarea unui contract sau mai multor contracte de servicii de proiectare instalaţii pentru cladiri, a carui/caror valoare totalǎ sǎ fie de cel putin 300.000 lei fara TVA |
| Informaţii privind subcontractanţii Solicitat  Nesolicitat  | Se va completa şi prezenta dacă este cazul, Formularul nr.16 (12G) cu subcontractanţii, specialitatea acestora şi serviciile furnizate. |
| Angajament privind activitatea de service în perioada de garanţie Solicitat  Nesolicitat  | - Se va completa şi prezenta modelul de Formular nr.12 Nu este cazul. |
| Angajament privind acceptarea clauzelor contractuale Solicitat  Nesolicitat  | - Se va completa şi prezenta modelul de Formular nr.13 |
| V.5.) Dacă este aplicabil, modul de selectare/preselectare - Nu e cazul |  |
| V.6.) Standarde de asigurare a calităţii operatorul economic ofertant trebuie sa aiba implementat si sa prezinte; -Certificat de atestare a calitatii SR EN ISO 9001 /2008, in domeniul cercetarii-dezvoltarii/proiectarii si executiei de instalatii electrice si de automatizare, valabil la data deschiderii ofertelor, in copie semnata si stampilata “in conformitate cu originalul”; - Certificat de atestare în conformitate cu cerinţele SR EN ISO 14001/2005, in domeniul cercetarii-dezvoltarii/proiectarii si executiei de instalatii electrice si de automatizare, valabil la data deschiderii ofertelor, in copie semnata si stampilata “in conformitate cu originalul”; - Certificat de atestare în conformitate cu cerinţele OHSAS 18001/2007, in domeniul cercetarii-dezvoltarii/proiectarii si executiei de instalatii electrice si de automatizare, valabil la data deschiderii ofertelor, in copie semnata si stampilata “in conformitate cu originalul”; Solicitat  Nesolicitat  |  |

Toate  documentele de inscriere, calificare  si dovada  constituirii garantiei de participare vor fi depuse obligatoriu în SEAP (www.e-licitatie.ro). Intr-un singur  fisier si nu  separat

VI. PREZENTAREA OFERTEI

| VI.1) Limba de redactare a ofertei | Română |
| --- | --- |
| VI.2) Perioada de valabilitate a ofertei | 60 zile |
| VI.3) Documente de înscriere la procedură Solicitat  Nesolicitat  Solicitat  Nesolicitat  Solicitat  Nesolicitat  | 1. Cerere de participare la procedura (cerere tip – Formular nr. 1 din Sectiunea Formulare) 2. Împuternicirea scrisă, prin care reprezentatul operatorului economic este autorizat să angajeze ofertantul în procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică (Formularul nr. 2 din Secţiunea Formulare) Împuternicirea va fi însoţită de o copie a actului de identitate al persoanei împuternicite (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport). 3. Scrisoare de înaintare- Se va prezenta completat modelul de Formular nr.3 |
| VI.4) Garanţie de participare Solicitat  Nesolicitat  Modul de constituire a garanţiei de participare: | Cuantumul garanţiei de participare este de 4.000,00 Lei. Întreprinderile mici şi mijlocii beneficiază la constituirea garanţiei de participare de o reducere de 50%. 1. Instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de asigurări, în cuantumul şi pentru perioada prevăzută în documentaţia de atribuire. La solicitarea Autorităţii contractante ofertantul are obligaţia de a depune documentul de constituire a garanţiei – unul dintre cele menţionate anterior, în original la adresa Str. I.I.C. Brătianu Nr.14, Cluj-Napoca, Serviciul Aprovizionare. 2. Depunere în numerar la casieria Autorităţii Contractante, Str. I.I.C. Brătianu Nr.14, Cluj-Napoca 3. Virament bancar - ordin de plată în contul Autorităţii Contractante RO86TREZ2165005XXX006896, Trezoreria Cluj-Napoca cu confirmarea intrării în cont a sumei la deschiderea ofertelor. Documentul de constituire a garanţiei de participare scanat va fi depus obligatoriu în SEAP. Perioada de valabilitate a garanţiei de participare va fi cel puţin egală cu perioada minimă de valabilitate a ofertei. |
| VI.5) Modul de prezentare a propunerii tehnice | Oferta va fi întocmită astfel încât, în procesul de evaluare, informaţiile din propunerea tehnică să permită identificarea facilă a corespondenţei cu specificaţiile tehnice minime din caietul de sarcini. Ofertantul are obligaţia de a face dovada conformităţii serviciilor si produselor cu cerinţele prevăzute în caietul de sarcini şi va prezenta în acest sens toate caracteristicile şi specificaţiile tehnice pentru serviciile si produsele ofertate. - Oferta trebuie să conţină propuneri tehnice pentru toate serviciile care trebuie sa contina oferta respectiv: - servicii de cercetare, dezvoltare experimentalǎ, proiectare şi implementare a tehnicilor de remediere a concentraţiilor de radon, - Conform Caietului de sarcini, în caz contrar aceasta va fi considerată neconformă. - Se vor completa conform modelelor anexate formularele nr. 14(10A) şi 15. Termene de prestare-predare a serviciilor solicitate : - Elaborare harta de radon în Sistem GIS pentru regiunea selectatǎ Bǎiţa-Nucet-Fînaţe-Cîmpani Termen de prestare- predare: 30 iulie 2011 - Proiectul de implementare pentru prototipul funcţional de soluţii constructive (casa pilot) constând în tehnici de remediere a concentraţiilor de radon din interiorul caselor dezvoltate pe casa pilot, cu impact minim asupra ocupanţilor şi structurii arhitecturale; Termen de prestare- predare: - Proiectul de implementare în faza preliminarǎ 1 (3-4 tehnici de remediere): 31.01.2012 - Proiectul de implementare în faza preliminarǎ 2 (urmǎtoarele 3-4 tehnici de remediere): 28.09.2012 - Proiectul de implementare final pentru prototipul funcţional de soluţii constructive (casa pilot) constând în tehnici de remediere a concentraţiilor de radon din interiorul caselor dezvoltate pe casa pilot, cu impact minim asupra ocupanţilor şi structurii arhitecturale: 30.04.2013 - Implementare tehnici de remediere a concentraţiilor de radon în 20 de case din zona Bǎiţa-Nucet-Fînaţe-Cîmpani. Termen de prestare- predare: - Implementare tehnici de remediere a concentraţiilor de radon în 3 case: 31.01.2012 - Implementare tehnici de remediere a concentraţiilor de radon în 12 case: 28.09.2012 - Implementare tehnici de remediere a concentraţiilor de radon în 5 case: 30.04.2013 iar acesta va fi specificat de către fiecare operator economic participant la procedura „CERERE DE OFERTE”. in oferta tehnica. Oferta tehnica va fi depusa obligatoriu în SEAP(www.e-licitatie.ro). In fisier separat |
| VI.6) Modul de prezentare a propunerii financiare | Ofertantul va furniza toate informaţiile solicitate cu privire la preţ. - Se vor completa conform modelelor anexate Formularele nr.14 (10A) şi nr. 20. - Preţul total ofertei (fără TVA) se va exprima în LEI cu 2 zecimale şi va rămâne neschimbat pe toată perioada de valabilitate a ofertei. Oferta va include discounturi oferite sau orice alte facilităţi financiare. Oferta totala financiara va fi depusa obligatoriu în SEAP(www.e-licitatie.ro).separat de actele de inscriere,calificare si oferta tehnica sub forma criptata. Formular oferta si Centralizator oferta tehnico- financiară cu valorile unitare va fi atasat la oferta tehnica si depus in fisierul destinat ofertei tehnice La întocmirea propunerii financiare operatorii economici vor ţine cont de prevederile art. 36 alin. 1 lit. e şi e^1 ş 36^1 din H.G. Nr. 925/2006, modificate şi completate ulterior prin H.G. Nr. 834/2009. Se vor preciza obligatoriu următoarele: - contul de trezorerie având în vedere că plata nu se poate efectua decât în Trezorerie – şi nu în alte unităţi bancare - persoanele împuternicite să semneze contractul -persoanele care se vor ocupa de derularea contractului - adresa de corespondenţă Oferta are caracter ferm şi obligatoriu, din punctul de vedere al conţinutului pe toată perioada de valabilitate, trebuie să fie semnată, pe propria răspundere, de către ofertant sau de către o persoană împuternicită legal de către acesta. Fiecare ofertant este obligat sa numeroteze, sa semneze si sa stampileze fiecare pagina a ofertei. OBS. 1 : Operatorii economici vor menţiona documentele de calificare, elementele ofertei tehnice şi financiare depuse la dosarul achiziţiei publice cu caracter confidenţial la care autoritatea contractantă nu trebuie să permită accesul altor persoane în afara membrilor comisiei de evaluare şi a experţilor cooptaţi. Notă: In cazul in care operatorul economic executa contractul in asociere sau prin subcontractare, anexa la oferta financiara va fi prezentata astfel incat sa rezulte care sunt partile de contract pe care le executa fiecare dintre cocontractanti. |
| VI.7) Modul de prezentare a ofertei | ■ Ofertele se vor depune obligatoriu în SEAP (www.e-licitatie.ro). Autoritatea contractantă nu-şi asumă răspunderea pentru ofertele depuse în alte condiţii decât cele prevăzute în anunţul de participare şi documentaţia de atribuire. |
| VI.8) Data limită de depunere a ofertelor | 14.06.2011, Ora limită este generată automat de sistem şi se găseşte în invitatia de participare. Ofertanţii vor transmite oferta în format electronic, prin SEAP, şi numai până la data limită de depunere a ofertelor în conformitate cu Hotărârea nr. 1660 din 22 noiembrie 2006,pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice. NOTÂ: Oferta financiara totala (criptata) iar oferta tehnica la care se atasaza si oferta financiara detailata cuprinzand preturile unitare conf.formular nr.20 din sectiunea formulare alt fisier se transmit obligatoriu în SEAP(www.e-licitatie.ro Autoritatea contractanta nu-si asuma raspunderea pentru ofertele depuse la o alta adresa decât cea stabilita în invitaţia de participare SEAP(www.e-licitatie.ro). |
| VI.9) Posibilitatea retragerii sau modificării ofertei | Ofertantul nu are dreptul de a-şi modifica sau de a-şi retrage oferta după publicarea ei în SEAP ulterior datei şi orei limită stabilită pentru depunerea ofertelor. În cazul în care ofertantul nu transmite în perioada precizată de comisia de evaluare clarificările/răspunsurile solicitate sau în cazul în care explicaţiile prezentate de ofertant nu sunt concludente, oferta sa va fi considerată neconformă. |
| VI.10) Oferte întârziate | - Autoritatea contractanta nu-si asuma raspunderea pentru ofertele depuse la o alta adresa decât cea stabilita în invitatia de participare. |
| VI.11) Deschiderea ofertelor | Data si ora pentru accesul autoritatii contractante la ofertele depuse sunt generate automat de sistem şi se găsesc în invitatia de participare. Locul vizualizarii ofertelor: ONLINE PE SITE-UL OPERATORULUI SEAP. Vizualizarea ofertelor depuse se face în format electronic, prin intermediul SEAP, în conformitate cu Hotărârea nr. 1660 din 22 noiembrie 2006, pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice. Vizualizarea de catre autoritatea contractanta se face la Direcţia General Administrativă a Universitatii Babeş-Bolyai – Serviciul Aprovizionare, Str. I.I.C. Brătianu, Nr.14, jud. Cluj Persoane autorizate sa asiste la sedinta de deschidere: - membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor |

- PRECIZĂRI ŞI CLAUZE CONTRACTUALE

1. De asemenea, comisia va stabili care sunt clarificările şi completările formale sau de confirmare, necesare pentru evaluarea fiecărei oferte, precum şi perioada de timp acordată pentru transmiterea clarificărilor.

2. La depunerea şi analizarea documentelor de calificare, operatorii economici beneficiază de modificările aduse la H.G. nr.925/2006 prin H.G. nr.834/2009.

3. În cazul în care ofertanţii nu transmit în perioada precizată de comisia de evaluare clarificările/răspunsurile solicitate, sau în cazul în care explicaţiile prezentate de ofertant nu sunt concludente, oferta se va considera inacceptabilă.

4.  În cazul în care ofertantul modifică sau completează conţinutul propunerii tehnice sau prezintă o ofertă care nu corespunde cel puţin cerinţelor tehnice minimale din caietul de sarcini, atunci oferta va fi considerată neconformă.

5. În cazul în care ofertantul modifică prin răspunsurile pe care le prezintă conţinutul propunerii financiare, oferta sa va fi considerată neconformă.

6. Ofertantul trebuie să semneze şi să ştampileze toate paginile, mai puţin cele eliberate de

autorităţile de stat în original. De asemenea, ofertantul trebuie să anexeze un opis al documentelor şi să numeroteze fiecare pagină.

7. Produsele ofertate trebuie să respecte în totalitate specificaţiile tehnice solicitate prin Caietul de Sarcini.

8. Valorile unitare de achiziţie pentru serviciile prevăzute în ofertă, au caracter ferm şi nu se modifică pe durata valabilităţii contractelor.

9.Serviciile si produsele vor fi prestate- livrate cantitativ astfel :

- Magazia  din Str.Fantanele nr. 30. Cluj Napoca., sau alta  locatie indicata de  beneficiar: Casa pilot şi 20 de case din zona Bǎiţa-Nucet-Fînaţe-Cîmpani indicate de beneficiar

Termene de  prestare-predare  a serviciilor  solicitate

1.Elaborare harta de radon în Sistem GIS pentru regiunea selectatǎ Bǎiţa-Nucet-Fînaţe-Cîmpani

Termen de prestare- predare: 30 iulie 2011

2.Proiectul de implementare pentru prototipul funcţional de soluţii constructive (casa pilot) constând în tehnici de remediere a concentraţiilor de radon din interiorul caselor dezvoltate pe casa pilot, cu impact minim asupra ocupanţilor şi structurii arhitecturale;

Termen de prestare- predare:

- Proiectul de implementare în faza preliminarǎ 1 (3-4 tehnici de remediere): 31.01.2012

- Proiectul de implementare în faza preliminarǎ 2 (urmǎtoarele 3-4 tehnici de remediere): 28.09.2012

- Proiectul de implementare final pentru prototipul funcţional de soluţii constructive (casa pilot) constând în tehnici de remediere a concentraţiilor de radon din interiorul caselor dezvoltate pe casa pilot, cu impact minim asupra ocupanţilor şi structurii arhitecturale: 30.04.2013

3.Implementare tehnici de remediere a concentraţiilor de radon în 20 de case din zona Bǎiţa-Nucet-Fînaţe-Cîmpani.

Termen de prestare- predare:

- Implementare tehnici de remediere a concentraţiilor de radon în 3 case: 31.01.2012

- Implementare tehnici de remediere a concentraţiilor de radon în 12 case: 28.09.2012

- Implementare tehnici de remediere a concentraţiilor de radon în 5 case: 30.04.2013

Ofertanţii care nu vor   depune  oferta pentru  toate  cele 3 (trei) pozitii  din cadrul lotului conform Caiet de sarcini  si defalcate  pe fiecare  etapa  sau cu un termen de prestare- predare mai  mare decat cel  solicitat vor fi considerate    neconforme în temeiul art. 36 , alin. 2, din HG 925/2006.

10. Recepţia se va face la predarea serviciilor în prezenţa reprezentanţilor ambelor părţi contractante.

11. MODALITĂŢI DE PLATĂ

- Plata  serviciilor si produselor achiziţionate sa va face cu ordin de plată, în termen de maxim 30 zile de la primirea documentelor emise de furnizor şi a procesului verbal de recepţie cantitativă şi calitativă, cu respectarea prevederilor art.36 din OUG NR. 34/2009.

- Nu se acceptă plata în avans conform HG 264/2003 modificată şi completată.

- Furnizorul trebuie sa aibă cont deschis la Trezorerie

- Penalizările  pentru întârzierile la livrare sau plată sunt de 0,1% pe zi din valoarea  produselor nelivrate sau din suma de plată rămasă neachitată.

- CRITERII DE ATRIBUIRE

Criteriul de atribuire aplicat pentru această licitaţie este:

VII.1. Preţul cel mai scăzut  Evaluarea şi adjudecarea ofertelor se vor face pe total lot din Caietul de sarcini. Ofertanţii care nu vor depune oferta pentru toate cele 3 (trei) pozitii din cadrul lotului defalcate pe fiecare etapa conform Caiet de sarccini si Centralizator oferta tehnico- financiară vor fi considerate neconforme în temeiul art. 36 , alin. 2, din HG 925/2006. VII.2. Cea mai avantajoasă ofertă economică 

Factor de evaluare, Pondere : Nu este cazul.

- Atribuirea contractului / ÎNCHEIEREA acordului-cadru

| VIII.1. Ajustarea preţului contractului DA  NU  |  |
| --- | --- |
| VIII.2. Garanţia de bună execuţie a contractului Solicitat  Nesolicitat  | Modul de constituire. a) garanţia de bună execuţie va fi în cuantum de 10 % din valoarea contractului de servicii, fără TVA. b) modul de constituire a garanţiei de bună execuţie: - Virament bancar sau instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de asigurări, care se prezintă în original, în cuantumul şi pentru perioada prevăzută în documentaţia de atribuire în favoarea Autorităţii Contractante pentru suma reprezentând 10% din valoarea contractului . - Restituirea garantiei de buna executie a contractului: Se face in termen de 14 zile de la data incheierii procesului verbal de receptie cantitativa şi calitativa. |

- PRECIZĂRI FINALE

Prezumţia de legalitate şi autenticitate a documentelor prezentate Ofertantul îşi asumă răspunderea exclusivă pentru legalitatea şi autenticitatea tuturor documentelor prezentate în original şi/sau copie în vederea participării la procedură. Analizarea documentelor prezentate de ofertanţi de către comisia de evaluare nu angajează din partea acesteia nici o răspundere sau obligaţie faţă de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale şi nu înlătură răspunderea exclusivă a ofertantului sub acest aspect.

# CAPITOLUL II -  CAIETUL DE SARCINI

1. INTRODUCERE

Capitolul II conţine indicaţii privind regulile de bază care trebuie respectate astfel încât potenţialii ofertanţi să elaboreze propunerea tehnică corespunzător cu necesităţile autorităţii contractante.

2. SCURTĂ DESCRIERE

- Servicii  de Proiectare,Dezvoltare Experimentala si Implementare

- A TEHNICILOR DE REMEDIERE A RADONULUI ÎN LOCUINŢE DIN ZONA MINEI URANIFERE   BĂIŢA

solicitate prin Caietul de Sarcini sunt necesare pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţilor specifice desfăşurate la  Facultatea de  Stiinta  Mediului din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai  din cadrul proiectului.

3. OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul contractului este reprezentat de achiziţia de;

- Servicii  de Proiectare,Dezvoltare Experimentala si Implementare

- A TEHNICILOR DE REMEDIERE A RADONULUI ÎN LOCUINŢE DIN ZONA MINEI URANIFERE   BĂIŢA

Cod  CPV: 73100000-3

4.SPECIFICATII TEHNICE  SI  CANTITATI

Scopul aplicǎrii prezentei proceduri este atribuirea contractului de achiziţie publicǎ de prestǎri servicii de cercetare, dezvoltare experimentalǎ, proiectare şi implementare a tehnicilor de remediere a concentraţiilor de radon din interiorul caselor în zona minei uranifere Bǎiţa privind proiectul „IMPLEMENTAREA TEHNICILOR DE REMEDIERE A RADONULUI ÎN LOCUINŢE DIN ZONA MINEI URANIFERE BĂIŢA”.

1. INFORMATII GENERALE

  - Obiectul contractului de prestari servicii: Prestarea serviciilor de cercetare, dezvoltare experimentalǎ, proiectare şi implementare a tehnicilor de remediere a concentraţiilor de radon din interiorul caselor în zona minei uranifere Bǎiţa privind proiectul „IMPLEMENTAREA TEHNICILOR DE REMEDIERE A RADONULUI ÎN LOCUINŢE DIN ZONA MINEI URANIFERE BĂIŢA”

  - Obiectivul serviciilor de cercetare, dezvoltare experimentalǎ, proiectare şi implementare a tehnicilor de remediere a concentraţiilor de radon din interiorul caselor în zona minei uranifere Bǎiţa cuprinde 3 componente:

- Elaborare harta de radon în Sistem GIS pentru regiunea selectatǎ Bǎiţa-Nucet-Fînaţe-Cîmpani;

- Proiectul de implementare pentru prototipul funcţional de soluţii constructive (casa pilot) constând în tehnici de remediere a concentraţiilor de radon din interiorul caselor dezvoltate pe casa pilot, cu impact minim asupra ocupanţilor şi structurii arhitecturale;

- Implementare tehnici de remediere a concentraţiilor de radon în 20 de case din zona Bǎiţa-Nucet-Fînaţe-Cîmpani.

Etape de prestare- predare:

1.Elaborare harta de radon în Sistem GIS pentru regiunea selectatǎ Bǎiţa-Nucet-Fînaţe-Cîmpani

Termen de predare: 30 iulie 2011

2.Proiectul de implementare pentru prototipul funcţional de soluţii constructive (casa pilot) constând în tehnici de remediere a concentraţiilor de radon din interiorul caselor dezvoltate pe casa pilot, cu impact minim asupra ocupanţilor şi structurii arhitecturale;

Termen de prestare- predare:

- Proiectul de implementare în faza preliminarǎ 1 (3-4 tehnici de remediere): 31.01.2012

- Proiectul de implementare în faza preliminarǎ 2 (urmǎtoarele 3-4 tehnici de remediere): 28.09.2012

- Proiectul de implementare final pentru prototipul funcţional de soluţii constructive (casa pilot) constând în tehnici de remediere a concentraţiilor de radon din interiorul caselor dezvoltate pe casa pilot, cu impact minim asupra ocupanţilor şi structurii arhitecturale: 30.04.2013

3.Implementare tehnici de remediere a concentraţiilor de radon în 20 de case din zona Bǎiţa-Nucet-Fînaţe-Cîmpani.

Termen de prestare- predare:

- Implementare tehnici de remediere a concentraţiilor de radon în 3 case: 31.01.2012

- Implementare tehnici de remediere a concentraţiilor de radon în 12 case: 28.09.2012

- Implementare tehnici de remediere a concentraţiilor de radon în 5 case: 30.04.2013

1.3. Durata contractului: de la data semnǎrii contractului pânǎ la data de 30.04.2013.

1.4. Natura serviciilor care trebuie prestate implicǎ urmatoarele:

- Elaborare harta de radon în Sistem GIS pentru regiunea selectatǎ Bǎiţa-Nucet-Fînaţe-Cîmpani;

- Întocmirea documentaţiilor: definirea conceptuală şi planificarea realizǎrii prototipului funcţional de soluţii constructive (casa pilot) constând în tehnici de remediere aplicabile cu impact minim asupra ocupanţilor şi structurii arhitecturale;

- Elaborarea de schiţe, desene, planuri şi alte documentaţii necesare pentru dezvoltarea experimentală a prototipului funcţional de soluţii constructive (casa pilot);

- Proiectare şi testare instalaţii de remediere în funcţie de sursele de intrare a radonului în case;

- Servicii de punere în practică a tehnicilor şi instalaţiilor de remediere a concentraţiilor de radon în casa pilot şi în 20 de case selectate din zona Bǎiţa-Nucet-Fînaţe-Cîmpani.

NOTA: Proiectul pentru prototipul funcţional de soluţii constructive se referǎ la casa pilot selectatǎ de echipa proiectului, luându-se în considerare varietatea surselor de radon şi informaţiile tehnice puse la dispoziţie în Anexele 1 şi 2.

Planurile celor 20 de case selectate vor fi puse la dispoziţia prestatorului de cǎtre echipa de proiect.

2.CERINTELE AUTORITATII CONTRACTANTE PRIVIND INTOCMIREA OFERTEI TEHNICE

În cuprinsul ofertei tehnice se vor prezenta:

  - Termenul de îndeplinire a tuturor cerinţelor prevǎzute în caietul de sarcini şi documentaţia achiziţiei, exprimat în zile calendaristice;

  - O descriere detaliatǎ a metodologiei şi a planului de lucru pentru prestarea serviciilor, conform etapelor de predare prevǎzute în caietul de sarcini şi documentaţia achiziţiei;

  - O descriere detaliatǎ a tehnicilor de remediere în funcţie de tipul şi distribuţia surselor de radon:

- sursa – concentraţia de radon din solul de sub casǎ (fundaţie) şi din împrejurimile casei (curtea interioarǎ)

- sursa - concentraţia de radon din materialele de construcţie în situaţiile:

- podeaua (planşeul) locuinţei

- fundaţia (zidurile) casei

- pereţii exteriori şi interiori ai casei

- sursa - concentraţia de uraniu şi radiu din umplutura de sub planşeu (podea);

  - O descriere detaliatǎ a documentaţiei necesare pentru dezvoltarea experimentală a prototipului funcţional de soluţii constructive în casa pilot (schiţe, desene, planuri);

  - O descriere a aparaturii de mǎsurare radon deţinute şi a personalului calificat în mǎsurǎtori de radon, cu experienţǎ de minim 1 an;

  - O estimare a costurilor pentru serviciile de punere în practicǎ în casa pilot şi 20 de case;

  - Activitǎţile şi sarcinile concepute care vor fi încredinţate personalului implicat în indeplinirea activitǎţilor şi sarcinilor respective;

  - Numele  persoanei desemnatǎ de ofertant ca responsabil de proiect care va asigura asistenţa tehnicǎ din partea prestatorului pe parcursul desfǎşurǎrii contractului si  care va  reprezenta ofertantul la fazele determinante şi în relaţiile cu beneficiarul;

  - Alte informaţii considerate semnificative pentru evaluarea corespunzatoare a propunerii tehnice;

Dreptul de proprietate asupra bunurilor, drepturile de proprietate intelectuală, atât industrială (ex. brevetele de invenţie, desenele şi modelele industriale, mărcile), cât şi dreptul de autor asupra creaţiilor rezultate din implementarea proiectului, sunt drepturi exclusive ale Autoritǎţii Contractante Universitatea Babeş-Bolyai, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

ANEXE LA CAIETUL DE SARCINI:

ANEXA 1. Nominalizarea principalelor tehnici de remediere– fisier PDF

ANEXA 2. Profilul de radon, schiţa şi imagini casa pilot – fisier PDF

ANEXA 1

Nominalizare a principalelor tehnici de remediere:

1) Colectorul de radon (depresurizare sub podea)

2) Creşterea ventilaţiei sub podea

3) Presurizare pozitivă

4) Creşterea ventilaţiei de interior

5) Izolarea podelei şi a pereţilor

6) Bariere de radon

Obiectiv: proiectarea unor instalaţii non-energetice sau puţin consumatoare de energie în funcţie de sursele de intrare a radonului şi de profilul specific de radon în fiecare casǎ, cu impact minim asupra clădirii şi ocupanţilor.

Se lasǎ la latitudinea ofertantului prezentarea altor metode şi tehnici de remediere a concentraţiilor de radon din interiorul locuinţelor, cu respectarea obiectivului sus menţionat.

ANEXA 2

Figura 1. Reprezentare schematicǎ a casei-pilot cu valorile concentraţiei de radon mǎsurate prin metoda integratǎ a detectorilor de urme CR-39 în fiecare camerǎ

Adresa: localitatea Fânaţe nr. 116A, comuna Câmpani, judeţul Bihor

Anul construcţiei: 1980

Materiale de construcţie utilizate: pietriş, nisip şi balast din râul Criş din perimetrul minei

Detalii teren şi construcţie: suprafaţa totală de 3198 m²

Componenţǎ: 2 dormitoare, 1 hol, 1 baie şi o pivniţǎ

Cerinţe funcţionale ale casei pilot:

- îndeplinirea criteriului principal de selecţie pentru casa pilot (valori ale concentraţiilor de radon în interior mai mari de 800 Bq/m3): s-au mǎsurat concentraţii de radon cu valori mai mari de 800 Bq/m3 în interiorul a 3 camere din incinta acestei case, confirmate cu toate aparatele de mǎsurǎ

- pe terenul casei, în câteva puncte din curtea şi împrejurimile casei, s-au mǎsurat şi identificat cele mai mari valori din zonǎ pentru concentraţiile de radon din sol

- sursele de radon sunt complexe, gǎsindu-se valori mari atât în anumite puncte din sol cât şi în interior

- varietatea surselor de radon va permite dezvoltarea şi testarea unui numǎr mare de tehnici de remediere

- terenul şi casa corespund funcţional şi arhitectural pentru a permite dezvoltarea şi funcţionarea unui laborator experimental, în care se vor elabora şi testa soluţiile de remediere a concentraţiilor de radon din interiorul caselor

- tehnicile de remediere vor fi dezvoltate, testate şi perfecţionate pe casa pilot

- toate modificǎrile arhitecturale aduse casei pilot prin aplicarea tehnicilor de remediere vor avea impact minim asupra structurii şi a locuitorilor casei

Rezultate privind profilul de radon în acest imobil (teren şi casǎ):

1) Indexul de radon în perimetrul construcţiei bazat pe concentraţia de radon din sol şi permeabilitatea solului din jurul clǎdirii

Fiecare punct de mǎsurǎ reprezintǎ o suprafaţǎ de 1 m2 din curtea interioarǎ a casei.

| Indexul de radon în perimetrul construcţiei |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Concentraţia de radon din sol: cRn |  |  |  |  | Permeabilitatea solului: k |  |  |
|  | Punct de mǎsurare | cRn (kBq.m-3) |  |  |  | Punct de mǎsurare | K (m2) |
|  | 1 | 0.6 |  |  |  | 1 | 1.4E-11 |
|  | 2 | 8.9 |  |  |  | 2 | <5,2E-14 |
|  | 3 | 2.1 |  |  |  | 3 | 1.2E-11 |
|  | 4 | 0.3 |  |  |  | 4 | 1.6E-11 |
|  | 5 | 2.2 |  |  |  | 5 | 7.8E-12 |
|  | 6 | 2.5 |  |  |  | 6 | 3.7E-12 |
|  | 7 | 10.7 |  |  |  | 7 | <5,2E-14 |
|  | 8 | 485.3 |  |  |  | 8 | 1.6E-11 |
|  | 9 | 32.6 |  |  |  | 9 | <5,2E-14 |
|  | 10 | 12.2 |  |  |  | 10 | 6.8E-12 |
|  | 11 | 40.9 |  |  |  | 11 | <5,2E-14 |
|  | 12 | 96.5 |  |  |  | 12 | 9.9E-12 |
|  | 13 | 46.2 |  |  |  | 13 | 2.7E-12 |
|  | 14 | 12.5 |  |  |  | 14 | <5,2E-14 |
|  | 15 | 16.5 |  |  |  | 15 | 4.2E-12 |
| 3rd cvartilǎ*: |  | 40.9 kBq.m-3 |  |  | 3rd cvartilǎ*: |  | 9.9E-12 m2 |
| Notǎ *: valorile mai mici de 1,0 kBq.m-3 au fost excluse de la evaluarea statisticǎ. |  |  |  |  |  |  |  |
| Indexul de radon în perimetrul construcţiei: |  |  |  | Mare (RP >= 35) |  |  |  |

2) Cǎile de intrare ale radonului – concentraţia de radon (cRn) în probe de aer colectate din fisuri la nivelul podelei

| Cǎile de intrare ale radonului |  |  |
| --- | --- | --- |
| Punct de mǎsurare | Descriere | cRn (kBq.m-3) |
| I | Dormitorul 2 – între lamelele de parchet, la 0,05 m de perete, la 0,4 m de colţul apropiat uşii | 1.1 |
| II | Dormitorul 2 – contactul dintre podea şi perete, 0,6 m de colţ | 0.5 |
| III | Dormitorul 2 – între lamelele de parchet, la 0,05 m de perete, 1,5 m de colţ | 1.0 |
| IV | Dormitorul 2 - contactul dintre podea şi perete, sub fereastrǎ | 0.4 |
| V | Dormitorul 1 - contactul dintre podea şi perete, aproape de uşǎ | 2.6 |
| VI | Dormitorul 1 – in uşǎ, sub pavaj | 0.7 |
| VII | Dormitorul 1 - contactul dintre podea şi perete, aproape de colţ | 2.5 |
| VIII | Dormitorul 1 - contactul dintre podea şi perete, 0,8 m de colţ | 1.7 |
| IX | Dormitorul 1 - contactul dintre podea şi perete, aproape de colţ | 2.4 |
| X | Dormitorul 1 - contactul dintre podea şi perete, sub fereastrǎ | 1.8 |
| XI | Dormitorul 1 - contactul dintre podea şi perete, sub fereastrǎ | 2.5 |
| XII | Dormitorul 1 - contactul dintre podea şi perete, 0,6 m de colţ | 4.8 |
| XIII | Dormitorul 1 - contactul dintre podea şi perete, 0,5 m de colţ | 2.8 |
| XIV | Dormitorul 1 - contactul dintre podea şi perete, 1,3 m de colţ | 5.8 |
| XV | Dormitorul 1 - contactul dintre podea şi perete, 0,4 m de colţ | 6.7 |
| XVI | Dormitorul 1 - contactul dintre podea şi perete, 0,3 m de colţ | 4.1 |
| XVII | Hol – în apropierea uşii | 1.7 |
| XVIII | Hol – între pavaj şi perete, în apropierea uşii | 4.7 |
| XIX | Hol - între pavaj şi perete, 0,8 m de colţ | 0.5 |
| XX | Baie | 0.5 |
| Notǎ: Valorile mai mari decât 1 kBq.m-3 de obicei confirmǎ prezenţa unei cǎi de intrare a radonului |  |  |

3) Concentraţia radonului din aerul din interiorul casei (Bq.m-3) – mǎsurǎtori continue

| Camera | cRn (Bq.m-3) | Valoarea maximǎ | Valoarea minimǎ |
| --- | --- | --- | --- |
| Dormitorul 1 | 889 | 1400 | 248 |
| Dormitorul 2 | 1104 | 1858 | 147 |
| Hol | 349 |  |  |
| Baie | 395 |  |  |
| Pivniţǎ | 1131 |  |  |

4) Anomalii gama

| 2 anomalii gama |  |  | Valoarea maximǎ (mǎsurǎtori de contact) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dormitorul 1 | Hot spot din podea in apropierea ferestrei, 0,5 m : 0,5 m de la colţul din dreaptea (vedere din uşǎ) | 0.74 | Gy.h-1 |
| 2. | Hol | Vaza de pe comoda din apropierea mesei | 0.50 | Gy.h-1 |

Fotografia 1. Casa pilot – Vedere de la intrare

Fotografia 2. Casa pilot – Zona delimitatǎ cu roşu

\

ATENTIE :

1.) Evaluarea şi adjudecarea ofertelor se vor face pe total lot din Caietul de sarcini.

2.) Ofertanţii care nu vor   depune  oferta tehnica si  financiara pentru  toate  cele 3 (trei) pozitii  din cadrul lotului conform Caiet de sarcini  si defalcate  pe fiecare  etapa  sau cu un termen de prestare- predare mai  mare decat cel  solicitat vor fi considerate    neconforme în temeiul art. 36 , alin. 2, din HG 925/2006.

La orice descriere a specificaţiilor tehnice prin mărci înregistrate se va lua în considerare şi menţiunea;

SAU  ECHIVALENT”.

Întocmit Caiet de sarcini,

Prof. Dr. Cosma Constantin

Dr. Ing. Cucoş Alexandra

Întocmit Documentaţie de atribuire,

Responsabil achiziţie,

Sing.  Boc  Traian

# SECTIUNEA III

# = FORMULARE =

Capitolul III conţine formularele destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea şi prezentarea ofertei şi a documentelor care o însoţesc şi, pe de altă parte, să permită comisiei de evaluare examinarea şi evaluarea rapidă şi corectă a tuturor ofertelor depuse.

Fiecare candidat/ofertant care participă, în mod individual sau ca asociat, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică are obligaţia de a prezenta formularele prevăzute în cadrul acestui capitol, completate în mod corespunzător şi semnate de persoanele autorizate.

Modelele cuprinse in aceasta sectiune se refera la :

- Documente de înscriere:

##### - FORMULAR 1: Cerere de participare la procedură

- FORMULAR 2: Împuternicire

- FORMULAR 3: Scrisoare de înaintare

- Documente de calificare:

- FORMULAR 4 (12A): Declaraţie privind eligibilitatea

- FORMULAR 5 (12B): Declaraţie privind neîncadrarea în

situaţiile prevăzute la art. 181 din Ordonanţa de Urgenţă a

Guvernului nr. 34/2006

- FORMULAR 6 (12C): Declaraţie privind calitatea de

participant la procedură

- FORMULAR 7: Informaţii generale cu cifra de afaceri

- FORMULAR 8:Autorizare

- FORMULAR 9:Autorizare

- FORMULAR 10 (12D): Declaraţie privind lista principalelor prestari de

servicii în ultimii 3 ani

- FORMULAR 11: Experienţă similară

- FORMULAR 12: Angajament privind activitatea de service în perioada

de garanţie

- FORMULAR 13: Angajament privind  acceptarea clauzelor

contractuale

- FORMULAR 20: Declaraţia “Certificat de participare la licitaţie cu

ofertă independentă”

- FORMULAR  21: Declaratie privind neîncadrarea în situaţiile

prevăzute  la art. 691 din OUG nr. 34/2006, cu modificările şi

completările ulterioare

# - FORMULAR 22: DECLARAŢIE Privind utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice

# - FORMULAR 23: Declaraţie privind efectivul mediu anual al                          personalului angajat şi al cadrelor de conducere

# - FORMULAR 24: Informaţii referitoare la personalul de conducere

- Propunerea tehnică şi:  - FORMULAR 14 (10A): Formular de ofertă

financiară                      - FORMULAR 15: Oferta tehnico-financiară

4.         Alte documente:           - FORMULAR 16: Declaraţie privind partea/părţile din contract

sunt îndeplinite de  subcontractanţi şi specializarea acestora

- FORMULAR 17: Scrisoare de garanţie bancară

- FORMULAR 18: Solicitări de clarificări

- FORMULAR 19: Solicitări de clarificări

# 1.DOCUMENTE DE ÎNSCRIERE

1. CERERE DE PARTICIPARE LA PROCEDURĂ

2. Împuternicire

# Formular nr. 1

##### CERERE DE PARTICIPARE LA PROCEDURĂ

##### Nr. ......../.........

1.	Denumirea completă a ofertantului ....................................................................................

.........................................................................................................................................................

(in situaţia în care oferta depusă este ofertă comună se vor menţiona toţi operatorii economici asociaţi, precum şi leaderul de asociaţie)

2. 	Sediul ofertantului (adresa completă) .................................................................................

telefon ………………………fax …………………………….…..……………

3.	Date de identificare a ofertantului (număr de înregistrare în Registrul Comerţului şi cod unic de înregistrare) …………………………………………………………………………………

4. 	Contul (cod IBAN) şi banca în care se vor face plăţile de către autoritatea contractantă  ………………………………………………………………………...……………………………

5.	Garanţia de participare la procedură a fost constituită în favoarea consultantului -organizator, în data de ………………………, astfel:

Scrisoare de garanţie bancară nr. ……………… emisă de...................................................................

6.	Persoana fizică împuternicită să reprezinte societatea la procedură ..............................................................................................................................................................

7.     Ne angajăm, în conformitate cu prevederile Documentaţiei de atribuire, ca, în cazul atribuirii contractului:

a) să încheiem, cu ………………………… , contractul de achiziţie, într-un termen de cel putin 7 zile de la data comunicării rezultatului procedurii sau conform comunicării transmise de autoritatea contractantă ofertantului câştigător, dar fără a depăşi termenul de valabilitate a ofertei, şi să constituim garanţia de bună execuţie a contractului conform prevederilor Documentaţiei de atribuire .

Am luat cunoştinţă de faptul că, în cazul neîndeplinirii vreunuia dintre angajamentele stipulate la punctul a), vom fi decăzuţi din drepturile câştigate în urma atribuirii contractului vom pierde garanţia de participare constituită.

8.        Ne angajăm răspunderea exclusivă, sub sancţiunea faptelor penale de fals şi uz de fals, pentru legalitatea şi autenticitatea tuturor documentelor prezentate în original şi/sau copie, în vederea participării la procedură, precum şi pentru realitatea informaţiilor, datelor şi angajamentelor furnizate/făcute în cadrul procedurii.

9.      Am luat cunoştinţă de prevederile Documentaţiei de atribuire şi ale tuturor actelor ulterioare, aferente procedurii şi suntem de acord ca procedura să se desfăşoare în conformitate cu acestea.

10.	Cererea a fost înregistrată la ................................................................................................... sub nr. …………………………………din data de …………………………… .

___________________________

(Nume, prenume)

__________________________

(Funcţie)

___________________________

(Semnătura autorizată şi ştampila)

Formular nr.2

Împuternicire

Subscrisa ………………………….....................……………………………………, cu sediul în …………………………...…………………………………………………………………, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. ………………………, CUI ………………, atribut fiscal ……, reprezentată legal prin …..................................…………………………………………, în calitate ........…………………………, împuternicim prin prezenta pe .............…………..........………………,domiciliat in......…………………..................………………, identificat cu B.I./C.I. seria ……, nr. ………………, CNP …….........……………………, eliberat de ……………......……………, la data de ………......…, având funcţia de ……….........……………………………………, să ne reprezinte la procedura de cerere de oferta în scopul atribuirii contractului de ………………………...............................................……………… - autoritate contractantă …………………………………………………………………… .

În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii:

1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la procedură;

2. Să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele rezultate pe parcursul şi/sau în urma desfăşurării procedurii.

3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul desfăşurării procedurii.

4. Să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedură.

Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedură.

Notă: Împuternicirea va fi însoţită de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport).

Data                                                                     Denumirea mandantului

……………                                                    S.C. …………………………………

reprezentată legal prin

_______________________________

(Nume, prenume)

_______________________________

(Funcţie)

_______________________________

(Semnătura autorizată şi ştampila)

Formular nr. 3

OFERTANTUL

___________________ 					nr. _________ / __ . __ . 2010

(denumirea/numele)

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către _______________________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Ca urmare a invitaţiei dumneavoastră publicata in SEAP  privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului

________________________________________

(denumirea contractului de achiziţie publică)

noi ____________________________ vă transmitem prin publicare în SEAP în secţiunile alocate următoarele:

(denumirea/numele ofertantului)

a) Denumirea criteriilor de calificare şi selecţie impuse, respectiv îndeplinite;

b) Oferta tehnică, formularele de ofertă şi documentele de calificare;

c) Oferta financiară criptată.

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface cerinţele.

Data completării __ . __ . 2011

Cu stimă,

Operator economic,

________________

(semnătura autorizată)

2.DOCUMENTE DE CALIFICARE

Formular nr.4 (12A)

OPERATOR ECONOMIC

____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al _______________________________,

(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în situaţia prevazută la art. 180 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006,  respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/ sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Data completării ......................				Operator economic,

_______________

(semnătura autorizată)

Formular nr.5 (12B)

OPERATOR ECONOMIC

____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

Privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181

Din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006

Subsematul(a) …………………………………………….. (denumirea, numele operatorului economic), în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de (se menţionaează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect …………………………… (denumirea produsului, serviciului sau lucării ş codul CPV ), la data de …………………..(zi/lunăan), organizată de ……………………………... (denumirea autorităţii contractante), declar pe propria răspundere că:

  - nu sunt în stare de faliment ca urmare a unei hotărâri pronunţate de judecătorul sindic.

  - mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit până la data solicitată ………..

  - în ultimi 2 ani mi-am indeplinit obligaţiile contractuale; nu am fost în situaţia de a nu-mi indeplini obligaţiile contractuale, din motive imputabile mie,  fapt care să producă sau să fie de natură să producă grave prejudicii beneficiarilor  mei.

  - nu am fost condamnat, în ultimii 3 an, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională.

  - nu prezint informaţii false si ma angajez sa prezint informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie.

Operator economic,

______________

(semnătura autorizată)

Formular nr.6 (12 C)

Operator economic

_________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURĂ

1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ............................... (denumirea operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică .................. (se menţionează procedura), având ca obiect ............................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV), la data de .............. (zi/lună/an), organizată de ...................................... (denumirea autorităţii contractante), particip şi depun ofertă:

_

|_| în nume propriu;

_

|_| ca asociat în cadrul asociaţiei .....................................;

_

|_| ca subcontractant al ................................................;

(Se bifează opţiunea corespunzătoare.)

2. Subsemnatul declar că:

_

|_| nu sunt membru al nici unui grup sau reţele de operatori economici;

_

|_| sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei listă cu date de recunoaştere o prezint în anexă.

(Se bifează opţiunea corespunzătoare.)

3. Subsemnatul declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie publică.

4. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ............................................... (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Operator economic,

......................

(semnătură autorizată)

#### Formular nr. 7

### OPERATOR ECONOMIC

……………………………

(denumire)

INFORMAŢII GENERALE  CU CIFRA DE AFACERI

1. Denumire:

2. Cod fiscal:

3. Adresa sediului central:

4. Telefon: …………………………

Fax: …………………………

E-mail: …………………………

5. Certificat de înmatriculare/înregistrare:

(număr, dată, loc de înmatriculare/înregistrare)

6. Obiect de activitate, pe domenii:

(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)

7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:

(adrese complete, telefon/fax, certificate de înmatriculare/înregistrare)

8. Principala piaţă a afacerilor:

9. Cifra de afaceri pe ultimii trei ani:

| Anul | Cifra de afaceri anuală (la 31.12) - lei - | Cifra de afaceri anuală (la 31.12) - echivalent euro - |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Cifra Globala: |  |  |

Data completării: ……………

___________________________

(Nume, prenume)

___________________________

(Funcţie)

___________________________

(Semnătura autorizată şi ştampila)

Formular nr. 8

PRODUCĂTOR

…………………

(denumire)

AUTORIZARE

Către .....................................................................................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Noi ………………………………………………………………………………… (denumirea producătorului, adresă completă, înregistrare) ca producători de …………………………………………………………………… (denumirea produselor)  şi având capacităţile de producţie în ……………………………………………………… (adresa fabricii),  autorizăm prin prezenta pe furnizorul ………………………………………………………………… ……………………………………………………………… (denumire, adresă completă)  să livreze produsele mai sus menţionate.

Prin prezenta, garantăm calitatea şi performanţele produselor oferite şi autorizăm pe ………………………………………… (denumirea furnizorului)  să  asigure, pentru produsele respective, îndeplinirea obligaţiilor care decurg din contractul de furnizare referitoare la serviciile de instalare şi punere în funcţiune, de întreţinere şi de asistenţă tehnică.

Data completării: ……………

Producător

___________________________

(Nume, prenume)

___________________________

(Funcţie)

___________________________

(Semnătura autorizată şi ştampila)

Formular nr. 9

AGENT COMERCIAL

…………………………

(denumire)

AUTORIZARE

Noi ………………………………………………………………………………… (denumirea agentului comercial, adresă completă, înregistrare) ca ………………… (distribuitori, importatori, dealeri etc.) de …………………………………………… …………………………………………………… (denumirea produselor), fabricate de ………………………………………………………………………………… (denumirea producătorului, adresă completă, înregistrare), autorizăm prin prezenta pe furnizorul …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………… (denumire, adresă completă)  să livreze produsele mai sus menţionate.

Anexăm la prezenta, autorizaţia emisă de producător în baza căreia avem drept de distribuţie pentru produsele mai sus menţionate.

Prin prezenta, garantăm calitatea şi performanţele produselor oferite şi autorizăm pe ……………………………… (denumirea furnizorului)  să  asigure, pentru produsele respective, îndeplinirea obligaţiilor care decurg din contractul de furnizare referitoare la serviciile de instalare şi punere în funcţiune, de întreţinere şi de asistenţă tehnică.

Data completării: ……………

Agent comercial

___________________________

___________________________

(Nume, prenume)

___________________________

(Funcţie)

___________________________

(Semnătura autorizată şi ştampila)

Notă: Prin agent comercial se înţelege distribuitorul, importatorul, dealer-ul etc.

Formular nr. 10 (12E)

Operator economic

________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR PRESTARI DE  SERVICII SIMILARE ÎN ULTIMII 3 ANI

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .................. (denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ............. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar  în legătură cu activitatea noastră.

Operator economic,

........................

(semnătura autorizată)

| Nr. Crt. | Denumirea şi obiectul contractului nr/data contract | Codul CPV | Denumirea/ numele beneficiarului/ clientului Adresă | Calitatea prestatorului*) | Preţul total al contractului (lei) | Procent îndeplinit de prestator (%) | Cantitatea (U.M.) | Perioada de derulare a contractului**) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |

Operator economic,

........................

(semnătura autorizată)

_________

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat; subcontractant.

**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a contractului.

Formular nr.11

CANDIDATUL/OFERTANTUL

_____________________

(denumirea/numele)

EXPERIENTA SIMILARA*)

1. Denumirea si obiectul contractului:   ________________________________.

Numarul si data contractului:     ________________________________.

2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului: __________________________.

Adresa beneficiarului/clientului: _________________________________.

Date de contact: __________________________.

Tara: ____________________.

3. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului:

(se bifeaza optiunea corespunzatoare)

_

|_| contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie)

_

|_| contractant asociat

_

|_| subcontractant

4. Valoarea contractului:

exprimata in		exprimata

moneda in care	in echivalent

s-a incheiat		euro

contractul

a) initiala (la data semnarii contractului):	 _________            ___________

b) finala (la data finalizarii contractului):	_________             ___________

5. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare: ___________________________.

6. Natura si cantitatea serviciilor care au fost prestate in baza contractului, precum si alte aspecte relevante prin care ofertantul/candidatul isi sustine experienta similara:

_______________________________.

Candidat/ofertant,

_______________

(semnatura autorizata)

------------

*) Se completeaza fise distincte pentru fiecare contract, care vor fi confirmate, la cererea comisiei de evaluare, prin prezentarea contractului respectiv.

Formular nr. 12

Operator economic

________________

(denumirea/numele)

ANGAJAMENT

PRIVIND ACTIVITATEA DE SERVICE IN PERIOADA DE GARANTIE

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .................. (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, urmatoarele

- Constatarea defectiunilor in perioada de garantie se asigura la sediul beneficiarului direct in termen de 24 de ore de la notificare  prin telefon, mail, sau fax

- La primirea unei astfel de notificari, ne angajam de a remedia defectiunea sau de a inlocui produsul, fara costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care, in timpul perioadei de garantie, le inlocuiesc pe cele defecte, beneficiaza de o noua perioada de garantie care curge de la data inlocuirii produsului. Perioada de remediere a defectiunilor este de 48 de ore, iar perioada de inlocuire a produsului este de 5 zile

- Pe perioada de remediere a defectiunilor sau de inlocuire a produsului ne angajam sa punem la dispozitia achizitorului un echipament echivalent pentru continuitatea activitatii

- Daca dupa ce am fost instiintat, nu se reuseste remedierea defectiunilor in perioada convenita, achizitorul are dreptul de a lua masuri de remediere pe riscul si spezele noastre si fara a aduce nici un prejudiciu oricaror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea fata de furnizor prin contract

- Precizam ca service-ul in perioada de garantie va fi asigurat de:

- SC .........................

- persoana de contact ......................

- telef. ...........................

-fax. ..........................

-mail . .................................

- De asemenea intelegem faptul ca Universitatea  isi rezerva dreptul de a elimina ofertantii care nu si-au indeplinit sau si-au indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale in temeiul art. 181 litera c1 din OUG 34/2006 modificata prin OUG 94/2007.

Operator economic,

........................

(semnatura autorizata)

Formular nr. 13

Operator economic

________________

(denumirea/numele)

ANGAJAMENT PRIVIND RESPECTAREA CLAUZELOR CONTRACTUALE

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .................. (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, urmatoarele

- Suntem de acord cu clauzele contractuale prevazute in contractul de furnizare din documentatia de atribuire

Operator economic,

........................

(semnatura autorizata)

Formular nr. 20

CERTIFICAT

de participare la licitaţie cu oferta independenta

I. Subsemnatul/Subsemnaţii, ........................., reprezentant/reprezentanţi legali al/ai ............................................., întreprindere/asociere care va participa la procedura de achiziţie publica organizata de........................................, în calitate de autoritate contractanta, cu nr.....................................din data de..............................., certific/certificam prin prezenta ca informaţiile conţinute sunt adevarate si complete din toate punctele de vedere.

II. Certific/Certificam prin prezenta, în numele.........................................., urmatoarele:

1. am citit si am înţeles conţinutul prezentului certificat;

2. consimt/consimţim descalificarea noastra de la procedura de achiziţie publica în condiţiile în care cele declarate se dovedesc a fi neadevarate si/sau incomplete în orice privinţa;

3. fiecare semnatura prezenta pe acest document reprezinta persoana desemnata sa înainteze oferta de participare, inclusiv în privinţa termenilor conţinuţi de oferta;

4. în sensul prezentului certificat, prin concurent se înţelege oricare persoana fizica sau juridica, alta decât ofertantul în numele caruia formulam prezentul certificat, care oferteaza în cadrul aceleiasi proceduri de achiziţie publica sau ar putea oferta, întrunind condiţiile de participare;

5. oferta prezentata a fost conceputa si formulata în mod independent faţa de oricare concurent, fara a exista consultari, comunicari, înţelegeri sau aranjamente cu acestia;

6. oferta prezentata nu conţine elemente care deriva din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveste preţurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenţia de a oferta sau nu la respectiva procedura sau intenţia de a include în respectiva oferta elemente care, prin natura lor, nu au legatura cu obiectul respectivei proceduri;

7. oferta prezentata nu conţine elemente care deriva din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveste calitatea, cantitatea, specificaţii particulare ale produselor sau serviciilor oferite;

8. detaliile prezentate în oferta nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent înainte de momentul oficial al deschiderii publice, anunţata de contractor.III. Sub rezerva sancţiunilor prevazute de legislaţia în vigoare, declar/declaram ca cele consemnate în prezentul certificat sunt adevarate si întrutotul conforme cu realitatea.

Ofertant,

Reprezentant/Reprezentanţi legali ........................................

(semnaturi)Data

# PROPUNERE FINANCIARA SI TEHNICA

Formular nr.14 (10A)

OPERATOR ECONOMIC

__________________

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ

Către ....................................................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Domnilor,

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului

_________________________________________________, ne oferim ca, în conformitate

(denumirea/numele ofertantului)

cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să prestam ___________________________________.

(denumirea serviciilor)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestam serviciile în perioada prevăzută de Caietul de sarcini.

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de __________

___________________zile, respectiv până la data de ___________________________, şi

(durata în litere şi cifre)						(ziua/luna/anul)

ea va ramâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

5. Precizăm că:

_

|_|   depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar "alternativă";

_

|_|   nu depunem ofertă alternativă.

(se bifeaza opţiunea corespunzătoare)

6. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.

7. Întelegem ca nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care o puteţi primi.

Data _____/_____/_____

_____________, în calitate de _____________________, legal autorizat să semnez

(semnătura)

oferta pentru şi în numele ____________________________________.

(denumire/nume operator economic)

Formular nr. 15

OPERATOR ECONOMIC

__________________

(denumirea/numele)

OFERTĂ TEHNICĂ

CENTRALIZATOR      OFERTA TEHNICO- FINANCIARĂ

| Nr. Crt. | Denumire serviciu Cerinţă Autoritate contractantă | Denumire serviciu Ofertă furnizor | UM | Cant | Valoare RON fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elaborare harta de radon în Sistem GIS pentru regiunea selectatǎ Bǎiţa-Nucet-Fînaţe-Cîmpani; Termen de prestare- predare: 30 iulie 2011 |  | buc | 1 |  |
| 2 | Proiectul de implementare pentru prototipul funcţional de soluţii constructive (casa pilot) constând în tehnici de remediere a concentraţiilor de radon din interiorul caselor dezvoltate pe casa pilot, cu impact minim asupra ocupanţilor şi structurii arhitecturale constituit din următoarele etape: (Etapa 1+2+3) |  | buc | 1 |  |
| Etapa 1 | Proiectul de implementare în faza preliminarǎ 1 (3-4 tehnici de remediere): Termen de prestare- predare 31.01.2012 |  |  | 1 |  |
| Etapa 2 | Proiectul de implementare în faza preliminarǎ 2 (urmǎtoarele 3-4 tehnici de remediere): Termen de prestare-predare 28.09.2012 |  |  | 1 |  |
| Etapa 3 | Proiectul de implementare final pentru prototipul funcţional de soluţii constructive (casa pilot) constând în tehnici de remediere a concentraţiilor de radon din interiorul caselor dezvoltate pe casa pilot, cu impact minim asupra ocupanţilor şi structurii arhitecturale: Termen de prestare- predare 30.04.2013 |  |  | 1 |  |
| 3 | Implementare tehnici de remediere a concentraţiilor de radon în 20 de case din zona Bǎiţa-Nucet-Fînaţe-Cîmpani cuprinzând următoarele etape: - (Etapa 1+2+3) |  | buc | 1 |  |
| Etapa 1 | Implementare tehnici de remediere a concentraţiilor de radon în 3 case: 31.01.2012 Termen de prestare- predare: 31.01.2012 |  |  | 1 |  |
| Etapa 2 | Implementare tehnici de remediere a concentraţiilor de radon în 12 case Termen de prestare- predare: 28.09.2012 |  |  | 1 |  |
| Etapa 3 | Implementare tehnici de remediere a concentraţiilor de radon în 5 case: Termen de prestare- predare: 30.04.2013 |  |  | 1 |  |
|  | TOTAL GENERAL | - | - | - |  |

Obs. : 1. In coloana „Denumire serviciu ofertă furnizor” se vor trece obligatoriu serviciile  ofertate si caracteristicile acestora,  nu se vor copia cerinţele autorităţii contractante.

- Tabelul se va completa cu serviciile solicitate prin Caietul de sarcini

Termen de prestare: .....................................................

Cont Trezorerie:.............................................................Trezoreria..........................

Cont Bancă:……………………………………………Banca……………………

Persoane responsabile pentru îndeplinirea contractului: ..........................................

OPERATOR ECONOMIC                                                                      Formular  nr. 21

____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute  la art. 691 din OUG nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare

1. Subsemnatul/a……………………, în calitate de …………………….(ofertant/candidat/ofertant asociat/subcontractant), la…………………………, în temeiul art.691 din OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice  şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, declar pe proprie răspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii, următoarele:

nu am drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere sau de supervizare şi/sau acţionari ori asociaţi, persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin  până la gradul al patrulea incusiv, ce deţin funcţii de decizie în cadrul Universitatii Babes-Bolyai din Cluj-Napoca;

nu sunt implicat în relaţii comerciale, astfel cum sunt prevăzute la art. 69 lit a) din OUG nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, cu persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul Universitatii Babes-Bolyai din Cluj-Napoca;

2. Subsemnatul/a………………………….…. declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie publică.

3. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare.

4. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai .............................................……………………. cu privire la  aspectele evidentiate in prezenta

(denumirea şi adresa autorităţii contractante)

declaratie.

Operator economic

………………………….

(nume si functie persoana autorizata )									……………………………………….

(semnatura persoană autorizata si stampila )

A se completa de către fiecare membru al asocierii, în cazul în care oferta este depusă de o asociere, precum şi de către fiecare dintre subcontractorii declaraţi, dacă este cazul.

4. ALTE DOCUMENTE

Formular nr.18

Adresa: ……….

Tel/Fax: …………….

E-mail: …………………..

Nr. ________ / _____

SOLICITĂRI DE CLARIFICĂRI

Către,

_________________________________

(denumire autoritate contractantă)

Referitor la ________________________ pentru atribuirea contractului de achiziţie publică                                                                                                       (tip procedură)

________________________________________________________________________– COD CPV ________________, vă adresăm următoarea solicitare de clarificări cu privire la:

1. ____________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________.

2.____________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________.

3.____________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________.

Faţă de cele de mai sus, vă rugăm să ne prezentaţi punctul dumneavoastră de vedere cu privire la aspectele menţionate mai sus.

Cu consideraţie,

S.C.____________________

…………………………

(semnătura autorizată)

Formular nr. 19

Nr. ________ / _____

SOLICITĂRI DE CLARIFICĂRI

Către,

S.C. ___________________________________

(denumire ofertant)

Referitor la ______________________ pentru atribuirea contractului de achiziţie publică (tip procedura)

_____________________________________________– COD CPV _______________,

vă adresăm următoarea solicitare de clarificări cu privire la:

1. ____________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________.

2.____________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________.

3.____________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________.

Faţă de cele de mai sus, vă rugăm să ne prezentaţi răspunsul dumneavoastră până la data de ________________ ora _________.

Cu consideraţie,

PREŞEDINTE COMISIE DE EVALUARE

……………………………….

(nume si semnătura)

# Formular 22  – DECLARAŢIE Privind utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice

Operator economic

_________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

Privind utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........................................................... (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................................................................. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Operator economic,

..................................

(semnătură autorizată)

LISTĂ

privind utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice

| Nr. crt. | Denumire utilaj/echipament/instalaţie | U.M | Cantitate | Forma de deţinere |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Proprietate | În chirie |

Operator economic,

…….........……………….

(semnătură autorizată )

# Formular 23 – Declaraţie privind efectivul mediu anual al personalului angajat şi al cadrelor de conducere

Operator economic

_________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

PRIVIND EFECTIVUL MEDIU ANUAL AL PERSONALULUI ANGAJAT

ŞI AL CADRELOR DE CONDUCERE

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........................................................... (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................................................................. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

|  | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Personal angajat |  |  |  |
| Din care personal de conducere |  |  |  |

(În cazul solicitării)

Anexez la declaraţie CV-urile personalului de conducere, precum şi a personalului responsabil pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică.

Data completării								Operator economic,

......................									 .................................

(semnătură autorizată)

# Formular 24

INFORMAŢII REFERITOARE

LA PERSONALUL DE CONDUCERE

Subsemnatul _/, Director General al societăţii comerciale................................ declar pe propria răspundere că pentru lucrarea “_______________”

voi folosi următorul personal de conducere precum şi următoarele persoane responsabile pentru îndeplinirea contractului:

| Nr crt | FUNCŢIA | NUMELE ŞI PRENUMELE Studiile se specialitate | Vechime în specialitate (ani) | Numărul de lucrări similare, executate în calitate de conducător |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. | PERSONAL DE CONDUCERE |  |  |  |
| 1 2 3 | DIRECTOR GENERAL DIRECTOR ECONOMIC DIRECTOR TEHNIC | _____________________ _____________________ _____________________ _____________________ ______________________ ______________________ | ___ ___ ___ | ____ ____ ___ |
| B. | PERSOANE RESPONSABILE PENTRU ÎNDEPLINIREA CONTRACTULUI |  |  |  |
| 1 2 . . . | ………………………… ………………………… | ………………. ………………. | …………… …………… | ……………. |

Operator economic,

(semnătura autorizată )

# SECTIUNEA IV

=MODEL CONTRACT SERVICII =

CONTRACT DE SERVICII

nr._________ data __________

În temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006;

S-a încheiat prezentul contract de prestare de servicii între:

I.UNIVERSITATEA “BABEŞ-BOLYAI”, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Mihail Kogălniceanu nr. 1, tel–0264/405300, fax–0264/590592, cod fiscal 4305849, cont deschis la Trezoreria Cluj-Napoca cu IBAN RO19TREZ2165003XXX006747, reprezentată prin Rector prof. univ. dr. Andrei Marga, în calitate de Achizitor

şi

II. __________________________cu sediul  în _____________, str. _________ nr. ____, tel. ______________, fax ______________, CIF ______________, cont deschis la Trezoreria _____________ cu IBAN ___________________, reprezentată legal prin domnul _______________, în calitate de Prestator.

- Obiectul principal al contractului

  - Prestatorul se obligă să efectueze cu profesionalism şi promptitudine servicii de _____________________________________, în perioada şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin propunerea tehnică şi prezentul contract.

  - Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate.

- Preţul contractului

  - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor, este de __________ lei cu TVA inclusă.

- Durata contractului

  - Durata prezentului contract începe la data semnării lui de către ambele părţi.

  - Prezentul contract încetează să producă efecte la data de îndeplinirii în totalitate a obligaţiilor ambelor părţi.

- Documentele contractului

  - Documentele contractului sunt:

    - .Documentaţia de atribuire;

b. Oferta tehnică şi financiară a prestatorului;

- Obligaţiile principale ale prestatorului

  - Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele prezentate în propunerea tehnică.

  - Prestatorul se obligă să efectueze serviciile cu respectarea termenului prevăzut la punctul 9.2.

  - Prestatorul se obligă :

    - .  să despăgubească achizitorul în cazuri de reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală  şi

    - .  să suporte daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură aferente.

- Obligaţiile principale ale achizitorului

  - Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate la termenul convenit.

  - Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator în termen de 30 de zile de la emiterea facturii de către acesta.

  - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare îndeplinirii contractului.

- Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor

  - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul prestaţiei neefectuate penalităţi în cuantum de 0,1% pe zi.

  - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci prestatorul poate pretinde penalităţi de 0,1% pe zi pentru sumele restante.

  - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una din părţi, în mod   culpabil, dă dreptul celeilalte părţi de a considera contractul reziliat de drept, fără punere în întârziere şi fără a fi necesară îndeplinirea niciunei formalităţi.

- Recepţie şi verificări

  - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică şi din caietul de sarcini.

  - Verificările şi recepţia vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract şi din oferta tehnică a prestatorului şi se vor consemna prin procese verbale semnate de ambele părţi.

- Începere, finalizare, întârzieri

  - Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor la data comunicării comenzii de către achizitor.

  - Serviciile prestate în baza contractului trebuie finalizate până cel mai târziu la data de _________________.

  - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita despăgubiri prestatorului.

- Ajustarea preţului contractului

  - Preţul serviciilor prestate în baza contractului este ferm şi nu poate fi ajustat.

- Garanţia de bună execuţie .

  - Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului, în cuantum de ___% din valoarea fără TVA a serviciilor, în termen de 5 zile de la semnarea contractului.

  - Garanţia de bună execuţie se constituie prin scrisoare de garanţie bancară sau prin depunere în numerar la Casieria Universităţii Babeş-Bolyai, str. I.I.C. Brătianu nr. 14, Cluj-Napoca. Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă prestatorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract.

  - Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru prestatorului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.

  - Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în termen de 5 zile de la emiterea documentelor care atestă îndeplinirea obligaţiilor asumate de prestator.

  - Orice alte garanţii oferite de prestator în conformitate cu propunerea tehnică sunt distincte de garanţia de bună execuţie şi nu se confundă în niciun caz cu aceasta.

- Modificarea clauzelor contractuale

  - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, cu excepţia celor privitoare la preţ, prin act adiţional, în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

- Cesiunea

  - Cesiunea drepturilor şi obligaţiilor din prezentul contract este interzisă.

- Rezilierea contractului

  - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese.

  - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă, adresată prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment sau. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

  - În aceleaşi condiţii prevăzute la aliniatul precedent achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul în condiţiile apariţiei unor circumstanţe care fac ca îndeplinirea contractului să devină contrară interesului public.

- Forţa majoră

  - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

  - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

  - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

- Soluţionarea litigiilor

  - Achizitorul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere în legătură cu îndeplinirea contractului.

  - Dacă achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală se vor adresa instanţelor competente din municipiul Cluj-Napoca.

- Clauze finale

  - Limba care guvernează contractul este limba română. Toate documentele aferente executării contractului vor fi redactate în limba română.

  - Dreptul de proprietate asupra bunurilor rezultate din prestaţii şi drepturile de proprietate intelectuală, atât industrială cât şi de autor, asupra creaţiilor rezultate din executarea prezentului contract, aparţin în totalitate şi exclusivitate achizitorului.

  - Comunicarea între părţi se face în scris, cu înregistrarea transmiterii si primirii corespondenţei.

  - Comunicările intre părţi se pot face şi prin telefon, telegrama, telex, fax sau       e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

  - Legea care guvernează contractul este legea română.

Părţile au înţeles să încheie astăzi, ____________, prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Achizitor,

Prestator,

Autoritatea contractantă poate solicita copii după documentele care atestă forma de proprietate a dotărilor.

În cazul în care ofertantul intenţionează să beneficieze de susţinerea tehnică a unui terţ, acest formular va fi însoţit de angajamentul ferm al terţului, încheiat în formă autentică, prin care acesta se obligă să îi pună la dispoziţie utilajele necesare pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică.