Regia Autonoma de Piete Agrement si Salubritate Oradea

ACHIZITIONAREA PRIN LICITATIE DESCHISA A LUCRARILOR DE PROIECTARE ŞI EXECUTIE COMPLEX MULTIFUNCTIONAL CU PARCAJE SUPRAETAJATE,  ZONA TRIBUNALULUI ORADEA

2011

SECTIUNEA I- Fisa de date a achizitiei

SECTIUNEA II – Caietul de sarcini ;

SECTIUNEA III – Formulare

SECTIUNEA IV – Contract de proiectare si executie lucrari - tip

SECTIUNEA I- Fisa de date a achizitiei

Nr. inregistrare:   2750/18.05.2011

Aprobat,

Andrica Liviu

Director General

FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI

I. a. Autoritatea contractantă

| Denumire: Regia Autonoma de Piete Agrement si Salubritate Oradea – cod fiscal: RO 7995705 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cont Trezorerie: Cont RO21 RNCB 0032 0464 8348 0001 Banca Comerciala filiala Oradea |  |  |
| Adresă: str. Piata Cetatii nr.4 |  |  |
| Localitate: Oradea, jud. Bihor | Cod poştal: 410520 | Ţara: Romania |
| Persoana de contact: Alexandru Florin În atenţia:Biroului de Achizitii publice | Telefon: +4(0259)479148 Fax: 0259/440438 |  |
| E-mail: : rapas @rdsor .ro | Fax: :+4(0259)440438 Principala modalitate de comunicare utilizata pe parcursul procedurii, conform art. 60 alin2 din OUG 34/2006, este comunicarea prin fax. Orice solicitare sau comunicare se va face prin fax, cu mentiunea “In atentia Biroului de Achizitii Publice . In cazul documentelor solicitate in baza art.11 alin 5 din HG 925/2006, acestea vor fi depuse in forma solicitata in documentatia de atribuire,insotite de o scrisoare de inaintare, la registratura institutiei . Raspunsurile la solcitarile de clarificari din partea comisiei de evaluare se vor depune la registratura institutiei insotite de o scrisoare de inaintare, exceptie facand situatia cand in adresa se prevede posibilitatea transmiterii acestora prin fax – aceasta pentru a se indeplini conditiile de forma ale documentelor. |  |
| Adresa/ele de internet (dacă este cazul): www.rapas.ro |  |  |

I.b Principala activitate sau activităţi ale autorităţii contractante

| □ ministere ori alte autorităţi publice centrale inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local □ agenţii naţionale □ autorităţi locale □ alte institutii guvernate de legea publică □ instituţie europeană/organizaţie internaţională √ altele – regie autonoma | □ servicii publice centrale □ apărare □ ordine publică/siguranţă naţională □ mediu □ afaceri economico-financiare □ sănătate □ construcţii şi amenajări teritoriale □ protecţie socială □ recreere, cultură şi religie □ educaţie □ activităţi relevante □ energie □ apă □ poştă □ transport √ altele (specificaţi) - administrare si exploatare servicii publice |
| --- | --- |
| Autoritatea contractantă achiziţionează în numele altor autorităţi contractante da □ nu □√ |  |

Date limită de primire a solicitărilor de clarificări transmise in timp util de catre operatorii economici : Data: 29.06.2011 Ora limită : 13:00 Fax: +4(0259)440438 Solicitarile de clarificari vor fi intocmite potrivit formularului anexat in cadrul sectiunii “ Formulare”-“Formular nr. 52 – Model SOLICITĂRE DE CLARIFICĂRI către Autoritatea contractantă” (Biroul Achizitii Publice) Data limită de transmitere a răspunsului la clarificările solicitate in timp util de catre operatorii economici (conf art. 79 alin 1 din OUG 34/2006) : 05.07.2011 In cazul in care un operator economic nu a transmis solicitarea de clarificare in timp util, punand autoritatea contractanta in imopsibilitatea de a respecta termenul mentionat mai sus, autoritatea contractanta are obligatia de a-I raspunde la solicitare in masura in care perioada necesara pentru transmiterea raspunsului face posibila primirea acestuia de catre operatorii economici inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Modul de obţinere a documentaţiei de atribuire sau a clarificărilor

a) documentaţia de atribuire se poate obţine prin următoarele modalităţi:

- accesând direct Sistemul Electronic de Achiziţii Publice - S.E.A.P., pe site-ul www.e-licitatie.ro, prin descărcarea fişierelor electronice din cadrul secţiunii ,,Documentatie şi clarificări” din invitaţia/anuntul de participare;

b) orice clarificare transmisă de autoritatea contractantă din iniţiativă proprie sau la solicitarea în scris a operatorilor economici interesaţi a depune o ofertă va fi adusă la cunoştinţa acestora prin  fax, poştă sau e-mail si postare în S.E.A.P. in cadrul sectiunii “documentatie si clarificari”

Pe tot parcursul derularii procedurii, ofertantii au obligatia de a urmari site-ul www.e-licitatie.ro, pentru a fi la curent cu toate modificarile si clarificarile postate de autoritatea contractanta la anuntul/invitatia de participare initiala.

I c) CĂI DE ATAC

Eventualele contestaţii se pot depune:

1. – pe cale administrativ jurisdictionala- la Consiliul Naţional de Soluţionarea Contestaţiilor  cu notificarea autoritatii contractante in prealabil in baza art. 256ˆ1 alin 1 din OUG 34/2006 cu respectarea prevederilor art. 256^2 şi 270-271 din OUG 34/2006 si conform instructiunilor de mai jos.

Contestaţiile formulate în cadrul procedurii de atribuire înainte de încheierea contractului, în termenele şi condiţiile prevăzute de art. 2562 şi 271 din ordonanţa citată, se vor înainta atât Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cât şi Biroului de Achizitii Publice (numai cu numarul de înregistrare a contestaţiei la C.N.S.C. sau făcând dovada transmiterii acesteia la C.N.S.C., în caz contrar, comunicarea va fi tratată ca o  notificare intocmita in baza art . 2561 din O.U.G. 34/2006  . )

Notificările întocmite conform art. 2561 din O.U.G. 34/2006 vor fi transmise Biroului de Achizitii Publice prin fax la numarul: +4(0259)440438 (insotite de mentiunea “ IN ATENTIA BIROULUI DE ACHIZITII PUBLICE)

Eventualele masuri de remediere luate de autoritatea contractanta in urma notificarii primite vor fi comunicate in termen de o zi lucratoare atat persoanei care a notificat autoritatea cat si celorlalti operatori economici implicati, prin postare pe SEAP.

Persoana vatamata care primind comunicarea continand masurile de remediere adoptate le considera ca fiind suficiente pentru remedierea pretinsei incalcari va transmite autoritatii contractante o notificare de renuntare la dreptul de a formula o contestatie in fata CNSC sau, dupa caz o cerere de renuntare la judecarea contestatiei.

| Denumirea instantei competente de solutionarea contestatiilor depuse pe cale administrativ jurisdictionala: Consiliul Naţional de Soluţionarea Contestaţiilor |  |
| --- | --- |
| Adresă: str. Stavropoleos nr.6, sector 3 |  |
| Localitate: : Bucuresti | Cod poştal: 030084 Ţara: Romania |
| E-mail: office@cnsc.ro | Telefon: +4(021)3104641 |
| Adresă internet: : www.cnsc.ro | Fax: +4(021)3104642 |

În măsura în care Consiliul respinge contestaţia, autoritatea contractantă va reţine contestatorului din garanţia de participare în raport cu valoarea estimată a contractului si conform prevederilor ART. 278^1 din OUG 34/2006.

Deciziile Consiliului privind soluţionarea contestaţiei pot fi atacate cu plângere la instanţa judecătorească competentă, respectiv curtea de apel, secţia de contencios-administrativ şi fiscal în a cărei rază se află sediul autorităţii contractante(art.283 OUG 34/2006)

TERMEN CONTESTATIE:

persoana vatamata poate sesiza C.N.S.C competenta in vederea anularii actului si/sau recunoasterii dreptului pretins ori a interesului legitim in termen de      10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta a actului considerat nelegal.(art.256ˆ2 alin 1 lit. a    din OUG 34/2006). In cazul documentatiei de atribuire postate pe SEAP, data luarii la cunostinta este data publicarii documentatiei de atribuire.

I.d.Sursa de finanţare:

| Valoarea estimata a investitiei este de 7 mil. Euro fara tva si cuprinde: - valoarea estimata a proiectarii si executiei lucrarilor- 5,5 mil euro, fara tva. - Valoarea estimata a finantarii (credit furnizor): 1,5 mil euro fara tva Plata: In scopul onorarii platii la scadenta a biletelor la ordin, Consiliul Local al Municipiului Oradea, acorda dreptul RAPAS de a ipoteca constructia realizata, daca e cazul. La incheierea contractului de executie ofertantul castigator va desemna banca unde vor fi scontate la scadenta biletele la ordin, daca e cazul. Valoarea totala licitata de ofertantul desemnat castigator se imparte in rate lunare, egale pe durata a 5 ani (60 luni, incepand cu prima luna dupa data asumata de executant pentru finalizarea lucrarilor, situatia intocmita constituind graficul de decontare, parte componenta din contractul de executie incheiat. Pentru lucrarile realizate si confirmate de reprezentantii beneficiarului, RAPAS va emite bilete la ordin, ca instrumente de garantare a platii la scadenta, cu o valoare exprimata in lei si cu scadente conform graficului mentionat anterior. Decontarea biletelor la banca de catre RAPAS va avea loc la data prevazuta in graficul de decontare. La incheierea contractului de executie ofertantul castigator va desemna banca unde vor fi scontate la scadenta biletele la ordin,daca e cazul. Plata se va realiza de catre RAPAS conform graficului de decontare asumat. Municipiul Oradea va aloca regiei banii sub forma de subventii pentru investitii, lunar, inaintea scadentei biletelor la ordin. Prin HCL s-a aprobat credite de angajament pentru finantarea investitiei pe o perioada de 5 ani, cu evidentierea sumelor care se vor aloca cu titlu de subventii pentru investitii catre RAPAS. | După caz, proiect/program finanţat din fonduri comunitare nu nu □ |
| --- | --- |

II.OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere

| II.1.1) Denumire contract: PROIECTARE ŞI EXECUTIE COMPLEX MULTIFUNCTIONAL CU PARCAJE SUPRAETAJATE, ZONA TRIBUNALULUI ORADEA |  |  |
| --- | --- | --- |
| II. 1.2) locul de livrare |  |  |
| (a) Lucrări √ | (b) Produse □ | (c) Servicii |
| Execuţie Proiectare şi execuţie √ Realizare prin orice mijloace corespunzătoare cerinţelor specificate de autoritatea contractantă □ | Cumpărare □ Leasing □ Închiriere □ Cumpărare în rate □ | Categoria serviciului 2A 2B □ |
| Principala locaţie a lucrării Municipiul Oradea cpv: - 71322000-1 - Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice - 45213312-3– Lucrări de construcţii de parcări cu etaje | Principalul loc de livrare | Principalul loc de prestare- |
| II.1.3) Procedura se finalizează prin : Contract de achiziţie publică: √ Încheierea unui acord-cadru: □ |  |  |
| II.1.4) Durata contractului – Durata contractului cuprinde: - durata de elaborare a proiectului tehnic este de maxim 30 de zile, de la data semnării contractului - durata de execuţie a lucrărilor de construcţie este de maxim 18 luni, de la data emiterii ordinului de începere al lucrărilor - durata de decontare – 5 ani (60 luni) de la data asumată pentru finalizarea execuţiei lucrărilor |  |  |
| II.1.5.Informaţii privind acordul cadru (dacă este cazul): Nu se aplica |  |  |
| Acordul cadru cu mai mulţi operatori □ Nr. □□□ sau, dacă este cazul nr. □□□ maxim al participanţilor al acordului cadru vizat |  |  |
| Durata acordului cadru: Durata în ani □□ sau luni □□□ |  |  |
| Posibilitatea de a relua competiţia cu semnatarii acordului cadru DA □ NU □ |  |  |
| II.1.6 Divizare pe loturi: DA □ NU  Ofertele se depun astfel: Un singur lot □ Unul sau mai multe □ Toate loturile □ |  |  |
| II.1.7 Ofertele alternative sunt acceptate DA □ NU √ |  |  |
| II. 1.8 Valoarea estimata a achizitiei: 28.745.500 lei fara TVA, respectiv 7.000.000 euro fara TVA, la cursul comunicat de BNR la data de 05.05.2011 (1 euro= 4,1065 lei). Ofertele care nu se încadrează în valoarea estimata menţionata mai sus vor fi declarate inacceptabile – HG 925/2006, art. 36 alin.1 lit e. |  |  |

II.2) Cantitatea sau scopul contractului

II.2.1) Total cantităţi : cu respectarea Studiului de Fezabilitate si a caietului de sarcini anexat

III. Condiţii specifice contractului

| III.1 Alte condiţii particulare referitoare la contract (după caz) III.1.1. Contract rezervat (dacă DA scurtă descriere ) III.1.2. Altele (dacă DA, descrieţi) | da□ nu √ da□ nu √ |
| --- | --- |

IV: PROCEDURA

| IV.1) Procedura selectată |  |
| --- | --- |
| Licitaţie deschisă  Licitaţie restrânsă □ Licitaţie restrânsă accelerată □ Dialog competitiv □ | Negociere cu anunţ de participare □ Negociere fără anunţ de participare □ Cerere de oferte Concurs de soluţii □ |

IV.2) Etapa finală de licitaţie electronică               da □  nu 

Dacă DA, informaţii adiţionale despre licitaţia electronică – nu este cazul

IV.3) Legislaţia aplicată: - Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii cu modificările şi completările ulterioare, - HG nr. 925 /2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG 34/2006, actualizata - Ordonanţa de Urgenta nr.30/12.04.2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare - CPV- Regulamentul (CE) NR. 213/2008 privind vocabularul comun al achizitiilor publice - Dispozitia Primarului nr. 1471/08.04.2011 privind aprobarea notei referitoare la instituirea unor obligatii privind modul de desfasurare a procedurilor de achizitie publica Prezenta enumerare nu este limitativă.

V. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECTIE –

Important :

Cerinţele stabilite mai jos sunt obligatorii în vederea calificării ofertantilor.

Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a nu solicita completari ale documentelor depuse (ofertele cu o documentatie incompleta fiind respinse ca inacceptabile), exceptie facand situatia depunerii “Formularului nr.58 – Model declaraţie iniţială privind îndeplinirea cerinţelor de calificare”) prin care sa se confirme ca ofertantul indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in fisa de date a achizitiei ( art 11 alin 4 din HG 925/2006).  Declaratia in cauza va  fi insotita de anexa în care ofertantul trebuie să menţioneze succint, dar precis, modul concret de îndeplinire a cerinţelor din fisa de date astfel incat sa fie posibila verificarea efectiva a indeplinirii criteriilor solicitate, aceasta incluzand mentionarea numarului si a datei contractelor, a numelui cocontractantilor, a obiectului si valorii fara tva a contractelor; mentionarea concreta a cifrei de afaceri realizata in anii solicitati etc. In cazul in care declaratia mentionata insotita de anexa nu este depusa, documentele care nu au fost depuse la data deschiderii ofertelor nu vor putea fi depuse ulterior  iar oferta va fi declarata inacceptabila.

1.       Termenul de prezentare a documentelor lipsa dar mentionate in declaratia pe proprie raspundere (Formularul nr.58) si in anexa la aceasta, este de 3 zile lucratoare de la solicitarea expresa a autorităţii contractante.Termenul de 3 zile lucratoare incepe sa curga din ziua urmatoare celei in care s-a transmis solicitarea prin fax .

Fiecare document va fi semnat de reprezentantul legal al ofertantului. În cazul în care acestea sunt semnate de către o altă persoană, aceasta va prezenta o împuternicire scrisă prin care semnatarul ofertei este autorizat să angajeze ofertantul în procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică. Din cuprinsul imputernicirii trebuie să rezulte calitatea de reprezentant legal a persoanei fizice care, pe seama persoanei juridice, acorda semnatarului ofertei dreptul de a angaja operatorul economic in procedura de achizitie publica.

Documentele emise într-o altă limbă decât româna, trebuie să fie însoţite de traducerea autorizată în limba română. cu respectarea prevederilor punctului „VI.1) Limba de redactare a ofertei”.

| V.1) Situaţia personală a candidatului /ofertantului  ofertantul nu are dreptul ca in cadrul procedurii: - sa depuna doua sau mai multe oferte individuale si/sau comune, sub sanctiunea excuderii din competitie a tuturor ofertelor in cauza; - sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat. |  |
| --- | --- |
|  | Se solicita ca cerinta minima obligatorie prezentarea urmatoarelor: Se solicită prezentarea unui CERTIFICAT de participare la licitaţie cu ofertă independentă- in baza ORDINULUI 314/2010 INTRAT IN VIGOARE LA 20.10.2010 prin care certifică faptul că participarea la respectiva procedură este făcută în concordanţă cu regulile de concurenţă. Se solicită prezentarea unei declaraţii completata şi semnata de către reprezentantul legal al ofertantului, conform ” Formularului din documentatie- DECLARAŢIE privind calitatea de participant la procedura” Se solicită prezentarea unei declaraţii completata şi semnata de către reprezentantul legal al ofertantului, conform ” Formularului nr. 10- DECLARAŢIE privind situatia personala a ofertantului”- prin care sa dovedeasca ca nu se incadreaza la prevederile art 180 ,181 si art 69ˆ1 din OUG 34/2006. Prezentare Certificate de atestare fiscala privind plata obligatiilor la bugetul general consolidat (eliberat de D.G.F.P) si la bugetul local (eliberat de directia de specialitate din cadrul primariilor in a caror raza teritoriala activeaza societatea respectiva),, valabile la data deschiderii ofertelor, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii la bugetul local sau la bugetul general consolidat.Forma de prezentare: copie semnata si stampilata pentru conformitate cu originalul. Ofertantul castigator, inainte de semnarea contractului va prezenta documentul in forma originala sau legalizata Dacă ofertantul nu are deschis rol fiscal la Primăria Oradea acesta va depune o declaraţie pe propria raspundere prin care atestă faptul că nu are bunuri impozabile şi nu desfăşoară activităţi generatoare de obligaţii faţă de bugetul local al municipiului Oradea la data depunerii ofertei. |
| V.2) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare) |  |
| Persoane juridice/fizice române | Se solicita ca cerinta minima obligatorie prezentarea urmatoarelor: Certificat de inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalele Teritoriale Forma de prezentare- certificatul se va prezenta în copie lizibilă stampilata,semnata de către reprezentantul legal al ofertantului si continand mentiunea"conform cu originalul". Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lângă tribunalele teritoriale, in conformitate cu prevederile Legii nr.26/1990 privind Registrul Comertului, republicata si actualizata, termen maxim intre emitere si data limita de depunere a ofertelor – 30 zile (certificatul trebuie sa fie valabil la data deschiderii ofertelor), din care sa rezulte : - obiectul de activitate al ofertantului permite executarea lucrarilor ce fac obiectul achizitiei Nota: Solicitarea are la bază cerinţele legale expuse in art. 15-25 din Legea 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în Registrul Comerţului potrivit cărora nu pot fi desfaşurate decât activităţi autorizate, prin autorizare întelegându-se conform art. 5 alin. 1 din actul normativ menţionat mai sus „[...] asumarea de către solicitant a responsabilităţii privitoare la legalitatea desfăşurării activităţilor declarate”. Dovada autorizării reiese din menţiunea cuprinsă în certificatul ORC la pct. “Sedii şi/sau activităţi autorizate”, respectiv identificarea la acest punct a codului CAEN autorizat. - ca la datele la zi ale firmei, nu figureaza mentiuni referitoare la faptul ca ofertantul a intrat in faliment ca urmare a hotararii pronuntate de un judecator sindic Forma de prezentare: copie semnata si stampilata pentru conformitate cu originalul. Ofertantul castigator, inainte de semnarea contractului va prezenta documentul in forma originala sau legalizata In situatia in care din documentele solicitate la capitolul V.1 respectiv V.2, reiese ca ofertantul se afla intr-una din situatiile prevazute de art.180 art.181 sau de art. 69ˆ1 din OUG 34/2006, acesta va fi exclus din procedura pentru atribuirea contractractului de achizitie publica. Sunt asimilati situatiei expuse mai sus ofertantii care au emise pe numele lor documente constatatoare inregistrate la ANRMAP, care atesta neindeplinirea obligatiilor contractuale in sensul prevederilor art 181 din OUG 34/2006 respectiv ale art.97 din HG nr.925/2006. Nota: In cazul persoanelor juridice straine, autoritatea contractanta va accepta ca fiind suficient si relevant pentru demonstrarea faptului ca ofertantul nu se incadreaza in una dintre situatiile prevazute la art. 180 si 181 orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, in tara de origine sau in tara in care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva. În cazul în care există incertitudini în ceea ce priveşte situaţia personală a respectivilor ofertanţi, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita în mod direct informaţii de la autorităţile competente care emit documente de natura celor prevăzute mai sus. În ceea ce priveşte cazurile menţionate la art. 180, în conformitate cu legislaţia internă a statului în care sunt stabiliţi ofertanţii, aceste solicitări se referă la persoane fizice şi persoane juridice, inclusiv, după caz, la directori de companii sau la orice persoană cu putere de reprezentare, de decizie ori de control în ceea ce priveşte candidatul sau ofertantul. In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevazute mai sus sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 180 si 181, autoritatea contractanta va accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens. |
| Persoane juridice /fizice străine | se solicita ca cerinta minima obligatorie, prezentarea unor documente care dovedesc o forma de inregistrare /atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul /ofertantul este rezident. Se vor respecta prevederile punctului „VI.1) Limba de redactare a ofertei” De asemenea persoanele juridice straine au obligatia de a respecta toate celelalte conditii minime impuse in fisa de date a achizitiei. Se vor depune documentele solicitate sau echivalent, cu respectarea prevederilor punctului „VI.1) Limba de redactare a ofertei” |
| V. 3) Situaţia economico-financiară |  |
| Informaţii privind situaţia economico-financiară Solicitat  Nesolicitat □ | se solicita ca cerinta obligatorie prezentarea urmatoarelor: Fisa de informatii generale - (Formular nr. 11 – INFORMAŢII GENERALE) din care sa reiasa cifra de afaceri neta medie anuala pe ultimii 3 ani (2010,2009,2008), datele de identificare ale societatii precum si conturile de Banca respectiv Trezorerie ce vor fi utilizate pe parcursul procedurii. Prezentarea bilantului contabil, vizat si inregistrat de organelle competente, pe anul 2010, 2009, 2008. Cerinta minima impusa pentru cifra de afaceri medie anuala pe ultimii 3 ani este ca aceasta sa fie mai mare sau egala cu: 57.491.000 lei Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate in limba romana ale documentelor solicitate mai sus. Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantilor – persoane juridice romane si persoane juridice straine-prezentarea si altor documente in cazul in care cele nominalizate la alineatul precedent nu sunt relevante |
| V.4) Capacitatea tehnică şi/sau profesională |  |
| Informaţii privind capacitatea tehnică Solicitat  Nesolicitat □ | Se solicita ca cerinta minima obligatorie prezentarea urmatoarelor: Experienta similara pentru proiectare si executie; a)- Declaraţie privind lista principalelor servicii de proiectare în ultimii 3 ani (se vor lua in considerare ultimii 3 ani pana la data limita de depunere a ofertelor) din care sa reiasa ca ofertantul a prestat unul sau mai multe contracte de prestari servicii de proiectare constructii, cu o valoare cumulata mai mare sau egala cu 300.000 lei fara T.V.A. Se va prezenta o copie a contractelor prezentate pentru indeplinirea cerintelor de mai sus, insotite de recomandare din partea beneficiarului. Recomandarea se va prezenta conform formularului din documentatia de atribuire si se accepta doar recomandarea cu calificativul “bine” sau “foarte bine”. Pentru fiecare contract prezentat ca si experienţă similară trebuie completat câte un exemplar din Formularul pentru experienta similara. b)- Declaraţie privind lista principalelor lucrari executate în ultimii 5 ani (se vor lua in considerare ultimii 5 ani pana la data limita de depunere a ofertelor) din care sa reiasa ca ofertantul a executat si finalizat in ultimii 5 ani unul sau mai multe contracte de lucrari avand ca si obiect lucrari publice sau civile in domeniul lucrarilor imobilelor, cu o valoare totala cumulata mai mare sau egala cu 28.445.500 lei fara T.V.A. Se va prezenta o copie a contractelor prezentate pentru indeplinirea cerintelor de mai sus, insotite de procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor si recomandare din partea beneficiarului. Recomandarea se va prezenta conform formularului din documentatia de atribuire si se accepta doar recomandarea cu calificativul “bine” sau “foarte bine”. Pentru fiecare contract prezentat ca si experienţă similară trebuie completat câte un exemplar din Formularul pentru experienta similara. Nota 2: In cazul acordurilor- cadru, prezentate pentru dovedirea experientei similare, verificarea indeplinirii cerintelor privind experienta similara se va face prin raportare la valoarea si obiectul contractelor subsecvente. # Declaraţie privind efectivul mediu anual al personalului angajat şi al cadrelor de conducere (Formular nr. 14)- prin care sa faca dovada ca detine: a) persoane responsabile pentru execuţia lucrărilor (Formularul nr.35)  un sef santier – absolvent de studii superioare;  un responsabil tehnic cu executia de lucrari atestat in conditiile legii in domeniul de constructii civile si specialitatea rezistenta si stabilitate. ;  un responsabil cu controlul tehnic de calitate in constructii- absolvent de studii superioare CCIA – minim 4 ani experienta in domeniul RTC;  responsabil cu protectia si securitatea muncii; b) personal de specialitate necesar pentru prestarea serviciilor de proiectare atestat/autorizat in domeniul serviciilor de proiectare care fac obiectul procedurii. In acest sens se vor prezenta documente justificative ce dovedesc raporturile juridice dintre aceste persoane si ofertant (contracte de munca/ angajament ferm de sustinere/ contract de prestari servicii /acord de subcontractare/ angajament de participare din partea unor persoane fizice autorizate) si diplomele/atestatele fiecarei persoane nominalizate. c) personalul muncitor de specialitate pentru executia lucrarilor (Formularul nr.42)  minim 15 de muncitori calificati si necalificati angajati cu contract individul de munca pentru executia lucrarilor care fac obiectul prezentei proceduri Dovada scriptica a detinerii personalului de la punctul a), se va face pe baza urmatoarelor documente: - Copii xerox a contractelor de munca, inregistrate in mod obligatoriu la ITM (cu exceptia datelor confidentiale ce privesc salariul) sau altfel de contracte incheiate in conditiile legii, - copii xerox dupa diplomele de studii absolvite. - copii xerox a certificatelor de calificare si a atestatelor; - Ofertantul care nu detin un “responsabil cu controlul tehnic de calitate in constructii” autorizat de catre ISC, va prezenta la data deschiderii ofertelor o persoana desemnata “responsabil cu controlul tehnic de calitate in constructii” prin dispozitia directorului general. Persoana desemnata va detine in mod obligatoriu diploma de inginer in constructii CCIA, cu o vechime in munca de minim 4 ani. In acest sens ofertantul va prezenta o copie xerox a diplomei de studii si copie a cartii de munca certificata pentru conformitate cu originalul de unde sa reiasa ca este numit in functia de “responsabil cu controlul tehnic de calitate in constructii” de cel putin 4 ani. Pentru personalul muncitor de specialitate de la pct.b), se va prezenta un tabel care va cuprinde numele si prenumele si specializarea acestora, numarul contractului de munca (daca este cazul) Ofertantii persoane juridice straine, vor trebui sa prezinte aceleasi documente pentru personalul propus, cu mentiunea ca acestea trebuie traduse in limba romana si legalizate potrivit legislatiei in vigoare. Completarea si prezentarea Declaraţiei prin care Ofertantul să dovedească faptul că la elaborarea ofertei, a ţinut cont de obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii, care sunt la nivel naţional, precum şi că le va respecta pe parcursul îndeplinirii contractului, completată în conformitate cu formularul din Documentaţia de atribuire, in caz contrar oferta fiind declarata inacceptabila in baza art.36 alin.1) lit.d) din H.G. nr.925/2006 Informaţii detaliate privind reglementarile care sunt în vigoare la nivel naţional şi se referă la condiţiile de muncă şi protecţia muncii, securităţii şi sănătăţii în muncă, se pot obţine de la Inspecţia Muncii sau de pe site-ul: http://www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.html Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantilor – persoane juridice romane si persoane juridice straine-prezentarea si altor documente in cazul in care cele nominalizate la alineatul precedent nu sunt relevante În cazul în care, în conformitate cu prevederile art. 186 şi 190 din ordonanţa de urgenţă, ofertantul/candidatul îşi demonstrează situaţia economică şi financiară ori capacitatea tehnică şi/sau profesională prin prezentarea unui angajament de susţinere din partea unui terţ,acesta va fi prezentat in forma autentica la data deschiderii ofertelor si in conformitate cu formularul atasat la sectiunea “Formulare” a prezentei documentatii de atribuire. In cazul in care angajamentul ferm nu este prezentat in forma autentica la data deschiderii ofertelor, acesta va fi considerat document lipsa, fiind lovit de nulitate absoluta, iar oferta va fi considerata inacceptabila.Nu este permisa acoperirea nulitatii absolute prin prezentarea ulterioara a angajamentului ferm in forma autentica, articolele 186 si 190 din ordonanta de urgenta stabilind forma autentica ca o conditie ad validitatem a angajamentului ferm.. Tertul sustinator nu trebuie sa se afle intr-una din situatiile care determina obligatia excluderii din procedura de atribuire astfel ca este obligatorie prezentarea de catre aceasta a declaratiei de eligibilitate care demonstreaza neincadrarea la prev art. 180 din OUG 34/2006. Angajamentul ferm prezentat de ofertantul castigator va face parte integranta din contractul de achizitie publica, sustinatorul raspunzand in mod direct de prejudiciile cauzate autoritatii contractante, ca urmare a nerespectarii obligatiilor asumate prin angajament. In cazul in care sustinerea tertului vizeaza indeplinirea unui nivel minim al cifrei de afaceri in domeniul de activitate aferent contractului de achizitie, sau daca vizeaza indeplinirea unor cerinte privind experienta similara reflectata prin prezentarea unei liste de lucrari executate, angajamentul ferm trebuie sa garanteze faptul ca sustinatorul urmeaza sa se implice direct in executarea contractului in cazul in care contractantul intampina dificultati. In cazul in care sustinerea tertului vizeaza resurse constand in dotari, personal care pot fi puse efectiv la dispozitia ofertantului, atunci angajamentul ferm trebuie sa prevada care sunt resursele respective si sa evidentieze ca disponibilizarea acestora se va face neconditionat in vederea finalizarii contractului Tertul sustinator va atasa toate documentele prin care face dovada existentei resurselor pe care le va pune la dispozitie conform angajamentului ferm Referitor la raporturile juridice dintre personalul desemnat in oferta pentru indeplinirea conditiilor de mai sus: - in cazul in care acestea nu sunt de angajare, conform mentiunilor de mai sus, se vor prezenta documentele relevante incheiate in conformitate cu prevederile legale in vigoare,ce dovedesc natura acestor raporturi juridice. - in cazul contractelor de munca incheiate dupa data de 01.01.2011, dovada raporturilor juridice de angajare se va face in baza unei adeverinte eliberata de ITM, la cererea ofertantului, care atesta persoanele angajate in baza depunerilor REVISAL. |
| Informaţii privind subcontractanţii (daca este cazul) | # Se va prezenta o declaratie cuprinzand subcontractantii (Formular nr. 18 – Model declaraţie subcontractanţi ) in care sa se evidentieze: # -datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi, # -specializarea acestora precum si # -informatii privind proportia in care contractul urmeaza sa fie indeplinit de catre subcontractanti mentionandu-se valoarea si tipul operatiunilor ce vor fi executate de catre subcontractant - Acordurile de subcontractare incheiate cu fiecare subcontractant in parte. Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui anexe la contractul de achizitie publica. Subcontractantii vor depune o declaratie pe proprie raspundere ca nu se incadreaza la prevederile art. 69ˆ1 din OUG 34/2006, conform formularului din documentatia de atribuire. |
| V.5) Standarde de asigurare a calităţii – cerinte minime obligatorii |  |
| Solicitat  Nesolicitat | se solicita prezentarea unui certificat emis de un organism naţional sau internaţional de certificare privind implementarea sistemului de management de calitate în conformitate cu ISO 9001:2008,sau echivalent, valabil la data deschiderii ofertelor. Certificarea ISO trebuie sa fie data pentru domeniul - proiectare si executie. Nu sunt acceptati ofertantii in curs de certificare. se solicita prezentarea unui certificat emis de un organism naţional sau internaţional de certificare privind implementarea sistemului de management al sanatatii si securitatii ocupationale în conformitate cu OHSAS 18001/2008 sau echivalent, valabil la data deschiderii ofertelor. Certificarea ISO trebuie sa fie data pentru domeniul – executie lucrari. Nu sunt acceptati ofertantii in curs de certificare. |
| Standarde privind protectia mediului Solicitat  Nesolicitat | se solicita prezentarea unui certificat emis de un organism naţional sau internaţional de certificare privind implementarea sistemului de management de mediu în conformitate cu ISO 14.001/2004 sau echivalent, valabil la data deschiderii ofertelor. Certificarea ISO trebuie sa fie data pentru domeniul- executie lucrari . Nu sunt acceptati ofertantii in curs de certificare. |
| Acord de asociere (daca este cazul) | # Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna fiind obligati sa depuna in acest caz acordul de asociere completat conform Formularului nr. 44– Model ACORD DE ASOCIERE, in care vor preciza detaliat sarcinile ce revin fiecarui asociat. Acordul de asociere va fi insotit de o declaratie pe proprie raspundere prin care asociatii se obliga, in cazul in care asocierea va fi declarata castigatoare, sa prezinte acordul de asociere in forma legalizata (Legalizarea documentului se va face de catre un notar public, conform legii 96/1995 actualizata) inainte de semnarea contractului In cazul unei asocieri, cerintele solicitate pentru indeplinirea criteriilor de calificare si selectie referitoare la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale si cele referitoare la situatia personala trebuie indeplinite de catre fiecare asociat. Documentele solicitate vor fi prezentate de fiecare dintre asociati. Criteriile referitoare la situatia economica si financiara si cele referitoare la capacitatea tehnica si profesionala pot fi indeplinite prin cumul, documentele fiind depuse in acest caz de fiecare membru al asocierii. In ceea ce priveste criteriile privInd cifra de afaceri, in cazul unei asocieri, cifra de afaceri medie anuala luata in considerare va fi valoarea generala, rezultata prin insumarea cifrelor de afaceri medii anuale corespunzatoare fiecarui membru al asocierii In cazul unei asocieri, cerintele privind standardele asigurare a calitatii, de protectie a mediului si a muncii, trebuie indeplinite de fiecare membru al asocierii. Pentru ca o asociere sa se poata prevala de prevederile art.16 din Legea 346/2004 cu privire la stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, care stabileste dreptul intreprinderilor mici si mijlocii de a beneficia de reducerea cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri si pentru garantiile (de participare si de buna executie) cerute in cadrul procedurilor de achizitii publice , fiecare membru al asocierii va face dovada incadrarii in categoria IMM prin prezentarea documentelor stabilite de din Legea 346/2004 . |

VI. PREZENTAREA OFERTEI

| VI.1) Limba de redactare a ofertei | Limba de redactare a ofertei va fi - limba română orice document intr-o limba straina va fi tradus si va fi prezentat legalizat de notar, iar traducerea va fi efectuata de un traducator autorizat – se vor respecta prevederile art 94 din legea 36/1995 a notarilor publici. Documentaţia tehnică şi documentele emise de instituţii/organisme oficiale din ţara în care ofertanţii străini sunt rezidenţi pot fi prezentate în altă limbă, cu condiţia ca acestea să fie însoţite de o traducere autorizată în limba romana in conditiile mentionate mai sus. In cazul in care documentele prezentate in alta limba nu sunt insotite de traducerea autorizata in limba romana si legalizata la un notar public, oferta in cauza va fi respinsa ca inacceptabila sau neconforma. |
| --- | --- |
| VI.2) Perioada de valabilitate a ofertei | Oferta este valabila 90 de zile calendaristice de la data depunerii, respectiv pana la data de 14.11.2011 `Ofertantul are obligaţia de a menţine oferta valabilă pe toată perioada de valabilitate mentionata mai sus.Orice ofertă valabilă pe o perioadă mai scurtă va fi respinsă ca fiind neconformă. |
| V.3) Costul asociat elaborarii si prezentarii ofertei | Oferta reprezinta manifestarea unilaterala de vointa a operatorilor economici de a se angaja din punct de vedere juridic intr- un contract de achizitie publica, astfel ca acestia vor suporta toate costurile asociate elaborarii si prezentarii ofertei, precum si a documentelor care o insotesc, iar autoritatea contractanta nu va fi raspunzatoare pentru costurile respective.Raspunderea patrimoniala autoritatii contractante va putea fi angajata doar in conditiile art. 287 alin 3 din OUG 34/2006. Documentatia de atribuire este gratuita. |
| VI.3) Garanţia de participare Solicitată □ Nesolicitată □ | Cuantumul garanţiei de participare : 574.910 lei Garantia de participare poate fi constituita in urmatoarele forme: a) fila CEC /ordin de plata in contul Cont RO21 RNCB 0032 0464 8348 0001 Banca Comerciala filiala Oradea b)Scrisoare de garantie bancara in favoarea autoritatii contractante conform formularului anexat. c)instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate de asigurari. - Perioada de valabilitate a garanţiei- 90 zile de la data depunerii ofertelor, respectiv pana la data de 14.11.2011 Nota: - In cazul unei asocieri, instrumentul de garantare /scrisoarea de garanţie bancara poate fi emisa in numele Liderului asocierii sau a oricarui membru al asocierii - Instrumentul de garantare /scrisoarea de garanţie bancara eliberata de o societate bancara/societate de asigurari din strainatate va fi prezentata in original si va fi insotita de traducere legalizata si autorizata in limba romana. - Orice ofertă care nu este însoţită de garanţia de participare (în original, in cuantumul si avand perioada de valabilitate mentionata in prezenta documentatie de atribuire) va fi considerata respinsa in cadrul sedintei de deschidere conform art. 33 alin 3 din HG 925/2006 actualizata. - Garanţia pentru participare se pierde de către ofertant în următoarele cazuri: 1-ofertantul îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a ofertei; 2-oferta sa fiind stabilită câştigătoare, nu constituie garanţia de bună execuţie în perioada de valabilitate a ofertei si oricum nu mai tarziu de 15 zile de la data semnarii contractului; 3-oferta sa fiind stabilită câştigătoare, refuză să semneze contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a ofertei. Ofertanţii care vor constitui garanţia de participare printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară, sau de asigurari vor include în cadrul acestora şi următoarea clauză: “în situaţia în care subscrisa a depus contestaţie la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor Bucureşti, iar acesta a respins contestaţia, ne obligăm, in urma solicitarii primite din partea autoritatii contractante, să virăm în contul acesteia o valoare raportata la valoarea estimata a contractului, conform art. 278¹ alineat (1) din OUG 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare . Modul de restituire a garanţiei pentru participare Garanţia de participare se restituie: - ofertantului câştigător: în cel mult 3 zile lucrătoare de la data constituirii garanţiei de bună execuţie - ofertanţilor necâştigători: după semnarea contractului de achiziţie publică cu ofertantul a cărui ofertă a fost desemnată câştigătoare, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la data expirării perioadei de valabilitate a ofertei. După primirea comunicării prevăzute la art. 206 din ordonanţa de urgenţă, ofertanţii ale căror oferte au fost declarate necâştigătoare au dreptul de a obţine eliberarea garanţiei de participare înainte de expirarea perioadelor mentionate mai sus, dacă transmit autorităţii contractante o solicitare in scris în acest sens. In cazul unei astfel de solicitari, comunicarea de respingere a ofertei, facuta de autoritatea contractanta, va fi considerata definitiva in sensul art 206 alin 1^1 din OUG 34/2006, ofertantul nemaifiind implicat in procedura de achizitie publica. In adresa inaintata autoritatii contractante vor mentiona si recunoasterea faptului ca nu mai sunt implicati in procedura de atribuire si a tuturor consecintelor ce decurg din aceasta. In cazul respingerii unor contestatii, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garanţia de participare în raport cu valoarea estimată a contractului ,sume stabilite conform prevederilor ART. 278^1 din OUG 34/2006. |
| VI.4) Modul de prezentare a propunerii tehnice | Propunerea tehnica se va elabora in conformitate cu cerintele caietului de sarcini si ale studiului de fezabilitate si : - va fi structurata pe doua etape: proiectare si executie si va evidentia metodologia de efectuare a fazei de proiectare a lucrarilor precum si a fazei de executie a acestora.Tehnologia de executie va fi adaptata cerintelor de protectie si conservare a mediului. - Propunerea tehnica va fi intocmita astfel incat , in procesul de evaluare, informatiile din aceasta sa permita identificarea facila a corespondentei cu specificatiile tehnice din caietul de sarcini. - Se va prezenta durata de timp necesara pentru intocmirea proiectarii atat total cat si defalcata pe faze precum si durata de timp necesara pentru executia constructiei - se va specifica perioada de garantie tehnica acordata lucrarilor executate. - Se va atasa si intocmi graficul de executie, care va face parte din contractul de achizitie publica Deoarece criteriul de atribuire este “Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic” elementele propunerii tehnice se vor prezenta detaliat si complet in corelatie cu factorii de evaluare descrisi prin algoritmul de calcul prevazut la Cap. - Criterii de atribuire. In scopul asigurarii celeritatii procesului de evaluare a ofertelor, ofertantii vor intocmi in cadrul propunerii tehnice urmatorul tabel: denumire ofertant; Termenul de executie a lucrarii (include atat proiectare cat si executie); Pretul ofertei. Cerintele prevazute in caietul de sarcini sunt cerinte minime obligatorii, ofertele care nu indeplinesc aceste cerinte urmand a fi respinse ca neconforme. |
| VI.5) Modul de prezentare a propunerii financiare | Ofertantii au obligatia de a elabora oferta, in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire . propunerea financiara va contine: 1. Formularul de Oferta , care reprezinta elementul principal al propunerii financiare. Pretul din Formularul de Oferta va reprezenta pretul total al executarii contractului ( fara TVA), inclusiv Valoarea finantarii (credit furnizor) si va fi exprimat atat in lei cat si in echivalent euro.Echivalenta lei/ euro se va calcula pentru cursul comunicat de B.N.R. la data de 18.05.2011, 1 euro= 4,1184 RON. 2. Se va intocmi o anexa- anexa 1 cuprinzand defalcarea pretului total evidentiind pretul pentru proiectare aferent fiecarei faze, pretul pentru executia lucrarii, pretul finantarii. 3. Se va intocmi o anexa - anexa 2 – continand tarifarea rezultată prin aplicarea metodologiei Ordinului MLPAT 11/N 1994; Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel incat aceasta sa furnizeze toate informatiile cu privire la pret, precum si la alte conditii financiare si comerciale legate de obiectul contractului de achizitie publica. Ofertanţii trebuie să-şi evalueze preţurile astfel încât preţul total al ofertei să acopere toate obligaţiile contractantului menţionate în, sau care reies din, documentele procedurii pentru întreg ansamblul lucrărilor descrise . Propunerea financiara va fi insotita de propunerea de contract afisata la sectiunea “Formulare” semnata si stampilata pe fiecare pagina in parte, fapt ce atesta acceptarea clauzelor contractuale de catre ofertant.. |
| VI.6) Modul de prezentare a ofertei; documente ce insotesc plicul continand oferta si documentele de eligibilitate | 1.Ofertantul va prezenta propunerea financiara si propunerea tehnica in doua exemplare: Original si Copie. Documentele de calificare se vor prezenta intr-un singur exemplar original. În caz de divergentă intre original si copie originalul va prevala. Toate copiile documentelor vor fi clare, lizibile si vor avea menţiunea „Conform cu originalul”. În cazul în care pe un document, în/sau alăturat conţinutului se operează modificări ale conţinutului iniţial, în dreptul fiecărei modificări se va menţiona: "modificat de (numele si prenumele, în clar), la data de (zi, luna, anul) ", după care cel care a operat modificarea va semna. Plicul cu documentele de calificare şi eligibilitate va trebui sa conţină documente solicitate la cap”Criterii de calificare si /sau selectie”, care vor fi prinse într-un dosar cu şină pentru a permite parcurgerea cu uşurinţă şi vor avea opis. NOTA: Ofertantii au obligatia de a semna numerota si stampila fiecare pagina a ofertei si a dosarului continand documentele de eligibilitate, precum si de a prezenta un Opis al documentelor prezentate. 2. Originalul ofertei va fi redactat cu cerneală neradiabilă şi semnat de către o persoană sau persoanele autorizate de ofertant pe baza unei împuterniciri scrise, depusă de ofertant în oferta sa. 3. Documentele de calificare, propunerea tehnică şi propunerea financiară se vor introduce în plicuri distincte, sigilate şi marcate corespunzător, astfel: Plicul 1: 1 - DOCUMENTE DE CALIFICARE Plicul 2: 2 - PROPUNERE TEHNICĂ Plicul 3: 3 - PROPUNERE FINANCIARĂ Apoi plicurile trebuie introduse într-un plic mai mare sau pachet, înafara cazurilor în care volumul acestora necesită o depunere separată. Pe plicul/pachetul mare (ce va conţine plicurile 1, 2, 3) se vor menţiona următoarele: EXEMPLAR ORIGINAL Aceeaşi procedură se va efectua şi în cazul Ofertelor copie cu specificarea EXEMPLAR COPIE. Plicurile mari/pachetele conţinând oferta în original şi copia solicitata vor fi la rândul lor întroduse într-un alt plic/pachet exterior care se va sigila de către ofertant. Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu: 1. denumirea si adresa autoritatii contractante, 2. denumirea obiectului procedurii pentru care s-a depus oferta ( Oferta privind “achizitia de ““PROIECTARE ŞI EXECUTIE COMPLEX MULTIFUNCTIONAL CU PARCAJE SUPRAETAJATE, ZONA TRIBUNALULUI ORADEA 3. denumirea si adresa ofertantului pentru a permite returnarea ofertei intarziate nedeschisa 4. precum si cu inscriptia: A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA DE 11.07.2011 ORA 12:30 Plicului exterior i se vor atasa, in mod obligatoriu, intr-o folie de plastic transparenta, documentele care insotesc oferta dupa cum urmeaza : 1. scrisoarea de inaintare ( Formularul 2B*) 2. garantia de participare (in original)- nerespectarea fomei de original in care trebuie depusa garantia de participare atrage incadrarea ofertei la art.33 alin 3 lit. b din HG 925/2006 3. împuternicirea (CONFORM FORMULARULU/ formularelorI din doc de atribuire) insotita de 4. copia buletinului sau a cartii de identitate pentru (1)persoana care reprezinta operatorul economic la sedinta de deschidere a ofertelor respectiv (2) a reprezentantului legal/ imputernicitului care semneaza documentele in cadrul procedurii. 5. declaratia de incadrare in categoria IMM (daca este cazul)- declaratia se va depune doar in cazurile in care sunt intrunite in mod cumulativ urmatoarele doua conditii (art.3 Legea nr. 346/2004): a) număr mediu anual de salariaţi mai mic de 250; b)cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro, conform ultimei situaţii financiare aprobate. Prin active totale se înţelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli în avans. Dovada calităţii de IMM se va realiza astfel: - în cazul întreprinderilor autonome – se va depune: * „Declaraţie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii” (Anexa 1) - în cazul întreprinderilor partenere – se vor depune: * „Declaraţie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii” (Anexa 1); * „Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate” (Anexa 2); * „Fişa de parteneriat”; * „Întreprinderi partenere” - în cazul întreprinderilor legate - se vor depune: * „Declaraţie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii” (Anexa 1); * „Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate” (Anexa 2); * „Întreprinderi legate”; * „Fişa privind legătura dintre întreprinderi” In cazul intreprinderilor legate sau partenere, Încadrarea în una dintre aceste categorii se face conform prevederilor art. 41, 42, 43, 44 şi 45 din Legea nr. 346/2004 modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/2006, acestea depunand pentru a-si demostra calitatea de IMM, pe langa formularul formularele prezentate in cadrul sectiunii Formulare a documentatiei de atribuire (Formularele ANEXA F1ˆ1, ANEXA F1ˆ2,ANEXA F1ˆ3, ANEXA F1ˆ4, ANEXA F1ˆ5) Dovezile privind calitatea de I.M.M. sunt necesare pentru ca operatorii economici ofertanti sa se poata prevala de prevederile art.16 din Legea 346/2004 cu privire la stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, care stabileste dreptul intreprinderilor mici si mijlocii de a beneficia de reducerea cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri si pentru garantiile (de participare si de buna executie) cerute in cadrul procedurilor de achizitii publice . Ofertantii au obligatia de a respecta regulile formale de intocmire si depunere a ofertei, reguli instituite prin prezenta documentatie de atribuire. |
| VI.7) Data limită de depunere a ofertelor si adresa | Ofertele se vor depune la adresa autoritatii contractante: str. Piata Cetatii nr.4- la secretariatul institutiei data si ora limită pentru depunerea ofertei- 11.07.2011 ora 10:00 Vor fi considerate intarziate si inacceptabile ofertele care au fost depuse la o alta adresa decat cea stabilita sau dupa expirarea datei si orei limita pentru depunere. Acestea se vor returna nedeschise. |
| VI.8) Posibilitatea retragerii sau modificării ofertei | Orice ofertant are dreptul de a-si modifica sau de a-si retrage oferta numai inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertei si numai printr-o solicitare scrisa in acest sens. - In cazul in care ofertantul doreste sa opereze modificari in oferta deja depusa, acesta are obligatia de a asigura primirea si inregistrarea modificarilor respective de catre autoritatea contractanta pana la data limita pentru depunerea ofertelor. - Pentru a fi considerate parte a ofertei, modificarile trebuie prezentate in conformitate cu prevederile de mai sus, cu amendamentul ca pe plicul exterior se va marca, in mod obligatoriu, si inscriptia "MODIFICARI". - Ofertantul nu are dreptul de a-si retrage sau de a-si modifica oferta dupa expirarea datei limita pentru depunerea ofertelor, sub sanctiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica si a pierderii garantiei pentru participare. |
| VI.9) Deschiderea ofertelor | Deschiderea ofertelor va avea loc in data de 11.07.2011 ora 12:30, la sediul RAPAS Condiţii pentru participanţii la sedinţa de deschidere : - la sedinta de deschidere a ofertelor vor participa imputernicitii sau reprezentantii legali ai ofertantilor si membrii comisiei de evaluare a ofertelor. Se va prezenta o imputernicire (conform formularului/formularelordin documentatia de atribuire-) semnată si stampilata de reprezentantul legal al operatorului economic. In cazul in care la sedinta de deschidere participa reprezentantul legal al operatorului economic, acesta va prezenta copia buletinului sau a carti de identitate. |
| VI.10) Modul de lucru al comisiei Comisia de evaluare va examina documentele de eligibilitate si ofertele depuse pentru stabilirea ofertei castigatoare, in conformitate cu prevederile OUG 34/2006 actualizata si a HG925/2006 actualizata. In acest scop, dupa incheierea sedintei de deschidere a ofertelor, comisia de evaluare va proceda la verificarea documentelor care atesta indeplinirea cerintelor de eligibilitate . Fiecare ofertant trebuie sa indeplineasca criteriile de elgibilitate, solicitate in documentatia de atribuire, cu privire la situatia personala si la capacitatea economica, tehnica si profesionala. Pe parcursul analizării şi verificării documentelor prezentate de ofertanţi, comisia de evaluare are dreptul de a solicita oricând clarificări sau completări ale documentelor prezentate de aceştia pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare.Completarea documentelor solicitate in fisa de date a achizitiei si care nu au fost prezentate la data deschiderii ofertelor se va solicita in conditiile mentionate la capitolul “alte mentiuni” respectiv “important” din prezenta fisa de date. In cazul în care exista incertitudini sau neclaritati în ceea ce priveşte anumite documente prezentate, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita detalii, precizări sau confirmări suplimentare atât de la ofertantul/candidatul în cauza, cat şi de la autorităţile competente care pot furniza informaţii în acest sens.Deasemenea, cu privire la documentele prezentate in copie, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantilor prezentarea originalului pentru confruntare. Comisia de evaluare va examina propunerile tehnice si financiare (oferta) iar in final va stabili ofertele admisibile precum si pe cele inacceptabile sau neconforme, tinand cont de cerintele prevazute in documentatia de atribuire. Ofertantii au dreptul de a aduce clarificari la ofertele depuse dar numai la solicitarile scrise din partea comisiei de evaluare, si in intervalul de timp impus de aceasta. Comisia de evaluare va stabili care sunt clarificările şi completările formale sau de confirmare, necesare pentru evaluarea fiecărei oferte, precum şi perioada de timp acordată ofertantului pentru transmiterea clarificarilor. In cazul în care ofertantul nu transmite în perioada precizată de comisia de evaluare clarificările/răspunsurile solicitate sau în cazul în care explicaţiile prezentate de ofertant nu sunt concludente, oferta sa va fi considerată neconforma. În cazul în care ofertantul modifică prin răspunsurile pe care le prezintă conţinutul propunerii tehnice, oferta sa va fi considerată neconformă. Modificări ale propunerii tehnice se acceptă în măsura în care acestea: a) pot fi încadrate în categoria viciilor de formă sau erorilor aritmetice; sau b) reprezintă corectări ale unor abateri tehnice minore, iar o eventuală modificare a preţului, indusă de aceste corectări, nu ar fi condus la modificarea clasamentului ofertanţilor participanţi la procedura de atribuire; In cazul în care ofertantul modifica prin răspunsurile pe care le prezintă conţinutul propunerii financiare, oferta sa va fi considerată neconforma, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 80 alin. (2) din HG925/2006- erorile aritmetice. Comisia de evaluare are dreptul de a corecta erorile aritmetice sau viciile de formă numai cu acceptul ofertantului. În cazul în care ofertantul nu acceptă corecţia acestor erori/vicii, oferta sa va fi considerată neconformă. Erorile aritmetice se corectează după cum urmează: a) dacă exista o discrepanta între preţul unitar şi preţul total, trebuie luat în considerare preţul unitar, iar preţul total va fi corectat corespunzător; b) dacă exista o discrepanta între litere şi cifre, trebuie luată în considerare valoarea exprimată în litere, iar valoarea exprimată în cifre va fi corectată corespunzător. Viciile de formă reprezintă acele erori sau omisiuni din cadrul unui document a căror corectare/completare este susţinută în mod neechivoc de sensul şi de conţinutul altor informaţii existente iniţial în alte documente prezentate de ofertant sau a căror corectare/completare are rol de clarificare sau de confirmare, nefiind susceptibile de a produce un avantaj incorect în raport cu ceilalţi participanţi la procedura de atribuire. Comisia de evaluare are obligaţia de a respinge ofertele inacceptabile şi ofertele neconforme. Comisia de evaluare are obligaţia de a stabili oferta câştigătoare dintre ofertele admisibile, în conformitate cu prevederile art. 200 din ordonanţa de urgenta. Dupa stabilirea ofertelor admisibile se va stabili oferta castigatoare (conform prevederilor de la punctul- Criterii de atribuire). Oferta este considerată inacceptabila în următoarele situaţii, prevazute la art.36 alin.1 din HG 925/2006 actualizata: a) se încadrează în categoria celor prevăzute la art. 33 alin. (3) din HG925/2006; b) a fost depusă de un ofertant care nu îndeplineşte una sau mai multe dintre cerinţele de calificare stabilite în documentaţia de atribuire sau nu a prezentat, conform prevederilor art. 11 alin. (4)-(5) din HG 925/2006, documente relevante în acest sens; c) constituie o alternativa la prevederile caietului de sarcini, d) nu asigura respectarea reglementărilor obligatorii referitoare la condiţiile specifice de munca şi de protecţie a muncii, e) preţul, fără TVA, inclus în propunerea financiară depăşeşte valoarea estimată comunicată prin anunţul/invitaţia de participare şi nu există posibilitatea disponibilizării de fonduri suplimentare pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică respectiv; e^1) preţul, fără TVA, inclus în propunerea financiară depăşeşte valoarea estimată comunicată prin anunţul/invitaţia de participare şi, deşi există posibilitatea disponibilizării de fonduri suplimentare pentru îndeplinirea contractului respectiv, se constată existenţa a cel puţin uneia dintre următoarele situaţii: - preţul este cu mai mult de 10% mai mare decât valoarea estimată prevăzută în anunţul/invitaţia de participare; - încheierea contractului la preţul respectiv ar conduce la eludarea aplicării acelor prevederi ale ordonanţei de urgenţă care instituie obligaţii ale autorităţii contractante în raport cu anumite praguri valorice; f) în urma verificărilor prevăzute la art. 202 şi 203 din ordonanţa de urgenţă se constată că oferta are un preţ neobişnuit de scăzut pentru ceea ce urmează a fi furnizat/prestat/executat, astfel încât nu se poate asigura îndeplinirea contractului la parametrii cantitativi şi calitativi solicitaţi prin caietul de sarcini. În sensul prevederilor art. 202 alin. (1ˆ1) din ordonanţa de urgenţă 34/2006, o ofertă prezintă un preţ aparent neobişnuit de scăzut în raport cu ceea ce urmează a fi furnizat, executat sau prestat atunci când preţul ofertat, fără TVA, reprezintă mai puţin de 85% din valoarea estimată a contractului respectiv sau, în cazul în care în procedura de atribuire sunt cel puţin 5 oferte care nu sunt considerate inacceptabile şi/sau neconforme, atunci când preţul ofertat reprezintă mai puţin de 85% din media aritmetică a ofertelor calculată fără a se avea în vedere propunerea financiară cea mai mică şi propunerea financiară cea mai mare. În cazul în care, pe parcursul evaluării, se constată existenţa unei oferte cu preţ aparent neobişnuit de scăzut în sensul prevederilor alin. (1) din art 36ˆ1 din HG 925/2006, autoritatea contractantă are obligaţia de a efectua verificări detaliate în legătură cu aspectele prevăzute la art. 202 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă 34/2006. În scopul efectuării acestor verificări, autoritatea contractantă va solicita ofertantului inclusiv documente privind, după caz, preţurile la furnizori, situaţia stocurilor de materii prime şi materiale, modul de organizare şi metodele utilizate în cadrul procesului de lucru, nivelul de salarizare a forţei de muncă, performanţele şi costurile implicate de anumite utilaje sau echipamente de lucru. În cazul în care ofertantul nu prezintă informaţiile solicitate sau aceste informaţii nu pot justifica preţul aparent neobişnuit de scăzut, oferta intră sub incidenţa prevederilor art. 36 alin. (1) lit. f) din HG 925/2006. In cazul in care pretul ofertat este corect justificat, oferta va fi considerate conforma. Oferta este considerată neconformă în următoarele situaţii prevazute la art 36 alin 2 din HG 925/2006 actualizata: a) nu satisface în mod corespunzător cerinţele caietului de sarcini; b) conţine propuneri de modificare a clauzelor contractuale pe care le-a stabilit autoritatea contractantă în cadrul documentaţiei de atribuire, care sunt în mod evident dezavantajoase pentru aceasta din urmă, iar ofertantul, deşi a fost informat cu privire la respectiva situaţie, nu acceptă renunţarea la clauzele respective; c) conţine în cadrul propunerii financiare preţuri care nu sunt rezultatul liberei concurenţe şi care nu pot fi justificate; d) în cadrul unei proceduri de atribuire pentru care s-a prevăzut defalcarea pe loturi, oferta este prezentată fără a se realiza distincţia pe loturile ofertate, din acest motiv devenind imposibilă aplicarea criteriului de atribuire pentru fiecare lot în parte. Ofertele care nu se incadreaza in nici una din situatiile prevazute mai sus sunt considerate oferte admisibile. Oferta castigatoare se stabileste numai dintre ofertele admisibile si numai pe baza criteriului de atribuire precizat in documentatia de atribuire. Autoritatea contractanta va comunica tuturor ofertantilor rezultatul aplicarii procedurii in cel mult 3 zile lucratoare de la data la care comisia de evaluare a stabilit oferta castigatoare Autoritatea contractanta are dreptul de a anula aplicarea procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica in conditiile art. 209 din OUG 34/2006. Decizia de anulare nu creeaza nicio obligatie autoritatii contractante fata de ofertanti, cu exceptia returnarii garantiei de participare. |  |

VII. CRITERII DE ATRIBUIRE

VI.1) In scopul atribuirii contractului de servicii sus mentionat, propunem aplicarea criteriului de atribuire “oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic”, astfel, algoritmul de calcul utilizat pentru evaluarea ofertelor in baza criteriului mentionat, este conform tabelului ce urmeaza: VI.1) Preţul cel mai scăzut □. VI.2) oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic √. A) Termenul de executie a lucrarii (maxim 18 luni); 20 puncte. B) Pretul ofertei; 80 puncte. Detalii privind algoritmul de calcul aplicat: Factori de evaluare Punctajul maxim alocat 1.Termenul de executie a lucrarii (maxim 18 luni) 20 2.Pretul ofertei 80 TOTAL: 100 puncte - Atribuirea punctajului pentru oferte se va face astfel: 1. Punctajul pentru factorul de evaluare “termen de executie lucrare” se acorda astfel: - pentru oricare termen de executie cuprins in intervalul 1-12 luni inclusiv se acorda punctajul maxim alocat factorului de evaluare respectiv; - pentru un termen mai mare decat cel de 12 luni se acorda punctajul astfel: P(n) = ( termen minim / termen (n) ) x punctaj maxim alocat 2. Punctajul pentru factorul de evaluare “pretul ofertei” se acorda astfel: a) pentru cel mai scazut dintre preturile ofertelor se acorda punctajul maxim alocat factorului de evaluare respectiv; b)pentru alt pret decat cel prevazut la lit. a) se acorda punctajul astfel: P(n) = ( pret minim / pret (n) ) x punctajul maxim Preturile care se compara in vederea acordarii punctajului sunt preturile totale - proiectare si executie plus Valoarea finantarii (credit furnizor) - ofertate de operatorii ce au depus oferte admisibile. Desemnarea ofertei câştigătoare Membrii comisiei de evaluare vor acorda fiecarei oferte in parte un punctaj individual. Punctajul individual rezulta prin insumarea punctajelor partiale obtinute prin aplicarea algoritmului de calcul pentru fiecare factor de evaluare. Prin urmare, punctajul total obtinut de o oferta va fi media punctajelor individuale acordate de catre membrii comisiei. Ofertele vor fi clasificate în ordinea descrescătoare a punctajului total, calculat conform formulei: P total = P1 + P2 unde P1 – P2 sunt punctajele acordate pentru cei 2 factori de evaluare. Oferta cu valoare P total = P1 + P2 cea mai mare va fi declarată câştigătoare Va fi declarata castigatoare oferta care va intruni cel mai mare punctaj rezultat din aplicarea sistemului de factori de evaluare mentionati mai sus, dintre ofertele declarate admisibile. Punctajul maxim pe care il poate cumula o oferta este de 100 de puncte. In cazul in care exista 2 sau mai multi ofertanti care au acumulat punctaje identice si care ar ocupa locul 1 intr-un clasament al ofertelor admisibile, va fi declarat castigator, ofertantul cu pretul cel mai scazut, pentru respectarea principiului utilizarii fondurilor. In cazul in care preturile ofertate sunt identice, clasamentul final se va face prin reofertare, autoritatea contractanta solicitand ofertantilor in cauza reofertarea propunerii financiare in plicuri inchise si sigilate, urmand a se incheia contractul cu ofertantul a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut Tarifele prezentate in cadrul propunerii financiare, vor fi considerate ferm exprimate si nu vor putea fi ajustate sau modificate pe tot parcursul derularii contractelor.

VIII. Atribuirea contractului

| VII.1) Ajustarea preţului contractului da □ nu | Pretul total din Formularul de Oferta precum si tarifele din anexa la acesta,nu vor putea fi modificate sau ajustate pe toata durata contractului, ele fiind considerate ferm exprimate in oferta |
| --- | --- |
| VII.2). Garanţia de bună execuţie a contractului da  nu□ | Garanţia de buna execuţie a contractului se constituie de către contractant în scopul asigurării autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului. Autoritatea contractanta considera ca scopul garantiei de buna executie va fi realizat prin constituirea acesteia in oricare din formele permise de legislatia in vigoare si mentionate mai jos. Modul de constituire si cuantumul garantiei de buna executie: Garantia de buna executie va reprezenta 10% din valoarea fara tva a contractului si se va putea constitui prin una din urmatoarele modalitati, devenind anexa la contractul incheiat : - scrisoare de garantie bancara - instrument de garantare emis în condiţiile legii de o de o societate de asigurări - reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale. In acest caz contractantul are obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia autorităţii contractante, la o banca agreată de ambele părţi. Suma iniţială care se depune de către contractant în contul astfel deschis va fi de 0,5% din preţul contractului. Pe parcursul îndeplinirii contractului, autoritatea contractantă urmează sa alimenteze acest cont prin reţineri successive in cuantum de 10% din sumele datorate şi cuvenite contractantului in baza facturilor pana la concurenta sumei stabilite drept garanţie de buna execuţie în documentaţia de atribuire. Restituirea garantiei de buna executie se va face in termen de 14 zile de la data platii facturii finale in baza procesului final de receptie acceptat fara obiectiuni de beneficiar, daca autoritatea contractanta nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei. Nota: in propunerea de contract, ofertantii vor stabili modul de constituire a garantiei de buna executie, pentru care vor opta in cazul in care oferta lor va fi declarata castigatoare. |
| IX. INFORMAŢII CU PRIVIRE LA PROTECŢIA MUNCII | În baza prevederilor art.34 alin.2) din OUG nr.34/2006, operatorii economici sunt obligaţi să indice în cadrul ofertei faptul că la elaborarea acesteia au ţinut cont de obligaţiile referitoare la conditiile de muncă şi protecţia muncii. Conform prevederilor art.36 alin.1) lit.d) din H.G. nr.925/2006 în cazul în care nu se asigură respectarea reglementărilor obligatorii referitoare la condiţiile specifice de muncă şi de protecţie a muncii, oferta va fi considerată inacceptabilă. În vederea respectării cerinţelor impuse prin O.U.G. 34/2006 şi H.G. 925/2006 ofertantul va completa Formularul din Documentaţia de atribuire, Secţiunea IV-Formulare. |
| X)Informatii privind Protectia mediului | Se vor respecta măsurile de protecţie a mediului pe toată durata de îndeplinire a contractului. Se va prezenta o declaraţie pe propria răspundere în acest sens . Institutia competenta de la care ofertantii pot obtine informatii privind reglementarile in vigoare, la nivel national, privind protectia mediului: Agentia Nationala pentru Protectia Mediului Adresa: Lacul Morii 151, sector 6, Bucuresti, Rmania Telefon: +4021/493.4239 Fax: +4021/493.4237 |

Alte informatii:

- contractantul care nu are sediul social sau punct de lucru situat pe raza Municipiului Oradea, se obliga sa-si infiinteze un punct de lucru in pe raza municipiului Oradea pentru indeplinirea contractului,  in maxim 30 de zile de la semnarea contractului.

Achizitii Publice

Alexandru Florin

SECTIUNEA II – Caietul de sarcini ;

CAIET DE SARCINI

PROIECTARE ŞI EXECUTIE COMPLEX MULTIFUNCTIONAL CU PARCAJE SUPRAETAJATE,  ZONA TRIBUNALULUI ORADEA

AUTORITATEA CONTRACTANTA:

Regia Autonomă de Pieţe Agrement şi Salubritate Oradea

OBIECTUL LICITATIEI:

Obiectul licitaţiei îl constituie:

-          proiectarea investiţiei “Complex Multifuncţional cu Parcaje Supraetajate  situat in zona Tribunalului”  Oradea;

-          execuţia construcţiei; “Complex Multifuncţional cu Parcaje Supraetajate .

Părţile contractante vor fi RAPAS şi investitorul selectat în urma derulării procedurii.

VALOAREA ESTIMATA A INVESTITIEI: 7,00 mil. euro fără TVA; respectiv 8,68 mil euro, inclusiv TVA

Valoarea estimată a investiţiei cuprinde:

-          Valoarea estimata a proiectării şi execuţiei lucrărilor: 5,5 mil. euro fără TVA, respectiv 6,82 mil. euro inclusiv TVA, conform devizului din SF anexat

-          Valoarea estimată a finanţării (credit furnizor): 1,5 mil. euro fără TVA, 1,86 mil. euro inclusiv TVA

Potenţialii executanţi vor oferta valoarea totală a investiţiei.

DURATA CONTRACTULUI

Durata contractului cuprinde:

-          durata de elaborare a proiectului tehnic este de maxim 30 de zile, de la data semnării contractului

-          durata de execuţie a lucrărilor de construcţie este de maxim 18 luni, de la data emiterii ordinului de începere al lucrărilor

-          durata de decontare – 5 ani (60 luni) de la data asumată pentru finalizarea execuţiei lucrărilor

INFORMATII GENERALE DESPRE INVESTITIE:

Zona si Amplasamentul:

Terenul  pe care se va realiza investiţia este in proprietatea Municipiului Oradea, înscris in CF 75862 Oradea . Pe acest teren sunt construcţii date in folosinţa Secţiei de Boli Infecţioase şi Hepatice a Spitalului Judeţean de Urgenta Oradea, secţie ce se propune a se muta pe str. Louis Pasteur, nr.26 (Pavilion VIII).

În urma mutării Sectiei, cladirile ramase se vor demola in regim propriu, cu exceptia Pavilionului sectiei II, ce urmeaza a se amenaja in vederea functionarii ca o cladire de birouri.

Devierea retelelor de utilitati ce traverseaza amplasamentul si impiedica executia lucrarii se va face de catre operatorii serviciilor publice respective.

Astfel, amplasamentul se va preda liber de orice sarcina investitorului, in vederea realizarii constructiei.

Complexul Multifunctional ce face obiectul prezentului caiet de sarcini cuprinde mai multe functiuni:

460 locuri de parcare cu o suprafata desfasurata de 12.990 mp

spatii pentru servicii si birouri  cu o suprafata desfasurata de 1.002 mp

Cladirea de parcaj principala va avea doua intrari carosabile separate avand in total doua fluxuri de intrare si doua fluxuri de iesire.

Situaţia ocupării terenului:

Suprafata terenului luat in calcul este de 4.506 mp.

Suprafata construita la sol a cladirii de parcaje supraetajate va fi de 2.264 mp.

Suprafata construita la sol a cladirii de birouri va fi de 317 mp.

Accese carosabile de racord la reteaua stradala existenta = 280 mp.

6 locuri de parcare la nivel in fata cladirii de birouri.

Trotuare de racord la reteaua stradala existenta = 190 mp.

Spatii verzi = 1500 mp.

Statutul juridic al terenului

Terenul este înscris în CF nr. 75862 Oradea, fiind proprietatea publică a Municipiului Oradea, nu este gajat pentru credite bancare şi nu este ipotecat.

Regiei Autonome de Piete Agrement si Salubritate i s-a acordat dreptul de administrare asupra terenului conform hotărârii Consiliul local al municipiului Oradea.

Termenul de realizare a constructiei:

Termenul pentru întocmirea proiectului tehnic este de maxim 30 de zile de la data încheierii contractului.

Termenul pentru realizarea construcţiei este de maxim 18 luni, de la data emiterii ordinului de incepere a lucrarii de catre beneficiar.

Ofertantul desemnat câştigător va depune toate diligenţele pentru obtinerea avizelor şi certificatelor necesare realizării investiţiei (cu excepţia celor existente, anexate documentaţiei), iar titularul autorizaţiei de construire va fi RAPAS.

Statutul juridic al construcţiei:

După finalizarea lucrărilor, construcţia va fi transferată în proprietatea privată a Municipiului Oradea.

În scopul onorării plăţii la scadenţă a biletelor la ordin, Consiliul Local al Municipiului Oradea acordă dreptul RAPAS de a ipoteca construcţia realizată, dacă e cazul.

La încheierea contractului de execuţie ofertantul câştigător va desemna banca unde vor fi scontate la scadenta biletele la ordin, daca e cazul.

INFORMATII DESPRE PROCEDURA DE SELECTIE:

Conform fisei de date.

Ofertantul va prezenta in documentatia de oferta conceptia proprie privind proiectarea si tehnologia de executie, cu respectarea Studiului de Fezabilitate anexat.

Ofertantul desemnat castigator va elabora Proiectul Tehnic in conformitate cu Studiul de Fezabilitate pus la dispozitie si va asigura realizarea constructiilor.

Termenul pentru execuţia lucrarilor curge de la data predarii ordinului de incepere a lucrarilor si a predarii amplasamentului liber de orice sarcina, avand la baza Autorizatia de Construire.

MODALITATEA DE PLATA:

Valoarea totală licitată de ofertantul desemnat câştigător se împarte în rate lunare, egale pe durata a 5 ani (60 luni), începând cu prima lună după data asumată de executant pentru finalizarea lucrărilor, situaţia întocmită constituind graficul de decontare, parte componentă din contractul de execuţie încheiat.

Pentru lucrările realizate şi confirmate de reprezentanţii municipalităţii, RAPAS va emite bilete la ordin, ca instrumente de garantare a plăţii la scadenţă, cu o valoare exprimată în LEI şi cu scadenţe conform graficului menţionat anterior.

Decontarea biletelor la ordin la bancă de către RAPAS va avea loc la data prevăzută în graficul de decontare.

La încheierea contractului de execuţie ofertantul câştigător va desemna banca unde vor fi scontate la scadenţă biletele la ordin, dacă e cazul.

Modificarea băncii unde vor fi scontate la scadenţă biletele la ordin emise se va face prin informarea scrisă a beneficiarului RAPAS.

Plata se va realiza de către RAPAS conform graficului de decontare asumat. Municipiul Oradea va aloca regiei banii sub formă de subvenţii pentru investiţii, lunar, înaintea scadenţei biletelor la ordin.

Prin HCL s-a aprobat credite de angajament pentru finanţarea investiţiei pe o perioadă de 5 ani, cu evidenţierea sumelor care se vor aloca cu titlu de subvenţii pentru investiţii către RAPAS.

METODOLOGIA DE CALCUL:

Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achizitie publica

Adjudecarea ofertelor se va face pe baza criteriului “oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic”, fiind declarata castigatoare oferta care obtine cel mai mare numar de puncte conform algoritmului:

Factori de evaluare                                                            Punctajul maxim alocat

1.Termenul de executie a lucrarii (maxim 18 luni)	20

2.Pretul ofertei                                                                                             80

TOTAL:                                                                                           100 puncte

- Atribuirea punctajului pentru oferte se va face astfel:

1. Punctajul pentru factorul de evaluare “termen de executie lucrare” se acorda astfel:

  - pentru oricare termen de executie cuprins in intervalul 1-12 luni inclusiv se acorda punctajul maxim alocat factorului de evaluare respectiv;

  - pentru un termen mai mare decat cel de 12 luni se acorda punctajul astfel:

P(n) = ( termen minim / termen (n) ) x punctaj maxim alocat

2. Punctajul pentru factorul de evaluare “pretul ofertei” se acorda astfel:

a) pentru cel mai scazut dintre preturile ofertelor se acorda punctajul maxim alocat factorului de evaluare respectiv;

b)pentru alt pret decat cel prevazut la lit. a) se acorda punctajul astfel:

P(n) = ( pret minim / pret (n) ) x punctajul maxim

Preturile care se compara in vederea acordarii punctajului sunt preturile totale (proiectare si executie) a ofertelor declarate admisibile.

Director General                 Director tehnic.                                  Intocmit

SECTIUNEA III – Formulare

Formular 2B*

OPERATOR ECONOMIC

_____________________

(denumirea/numele)

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către ....................................................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

În atenţia membrilor Comisiei de Evaluare

Subscrisa …………………………………, cu sediul în ………………………………….. nr. ………, bl. …….., sc. ……., ap. ……, CUI ……………………….., ca urmare a invitaţiei nr. ………………… din data de …………………………….., publicată în SEAP în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică de …………………….., prin prezenta vă transmitem oferta noastră, precum şi următoarele documente:

1. documentul privind garanţia de participare ………………………………., în cuantumul şi în forma stabilită de Dumneavoastră prin documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei,

2. coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând oferta în original şi în copie,

3. documentele care însoţesc oferta.

În speranţa că, oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface toate cerinţele, vă asigurăm de întreaga noastră consideraţie.

Cu deosebit respect,

Data completării ..............................

Operator economic

# Formular nr. 52 – Model SOLICITĂRE DE CLARIFICĂRI către Autoritatea contractantă

SOLICITĂRI DE CLARIFICĂRI

Către,

_________________________________

(denumire autoritate contractanta)

In atentia: BIROULUI DE ACHIZITII PUBLICE

Referitor la procedura de ____________________ (tip procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică/încheierea acordului-cadru ___________________ cod CPV ________________, vă adresăm următoarea solicitare de clarificări cu privire la:

……………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

Faţă de cele de mai sus, vă rugăm sa ne prezentaţi punctul dumneavoastră de vedere cu privire la aspectele menţionate mai sus.

Cu considerate,

S.C.____________________

___________________________

(adresa, datele de identificare,nr. Tel. si fax)

………………………………………

(semnatura autorizată)

CERTIFICAT

de participare la licitaţie cu ofertă independentă

I. Subsemnatul/Subsemnaţii, ........................., reprezentant/reprezentanţi legali al/ai ............................., întreprindere/asociere care va participa la procedura de achiziţie publică organizată de ............................., în calitate de autoritate contractantă, cu nr. .......................... din data de ........................,

certific/certificăm prin prezenta că informaţiile conţinute sunt adevărate şi complete din toate punctele de vedere.

II. Certific/Certificăm prin prezenta, în numele ................................., următoarele:

1. am citit şi am înţeles conţinutul prezentului certificat;

2. consimt/consimţim descalificarea noastră de la procedura de achiziţie publică în condiţiile în care cele declarate se dovedesc a fi neadevărate şi/sau incomplete în orice privinţă;

3. fiecare semnătură prezentă pe acest document reprezintă persoana desemnată să înainteze oferta de participare, inclusiv în privinţa termenilor conţinuţi de ofertă;

4. în sensul prezentului certificat, prin concurent se înţelege oricare persoană fizică sau juridică, alta decât ofertantul în numele căruia formulăm prezentul certificat, care ofertează în cadrul aceleiaşi proceduri de achiziţie publică sau ar putea oferta, întrunind condiţiile de participare;

5. oferta prezentată a fost concepută şi formulată în mod independent faţă de oricare concurent, fără a exista consultări, comunicări, înţelegeri sau aranjamente cu aceştia;

6. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte preţurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenţia de a oferta sau nu la respectiva procedură sau intenţia de a include în respectiva ofertă elemente care, prin natura lor, nu au legătură cu obiectul respectivei proceduri;

7. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte calitatea, cantitatea, specificaţii particulare ale produselor sau serviciilor oferite;

8. detaliile prezentate în ofertă nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent înainte de momentul oficial al deschiderii publice, anunţată de contractor.

III. Sub rezerva sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare, declar/declarăm că cele consemnate în prezentul certificat sunt adevărate şi întrutotul conforme cu realitatea.

Ofertant,                  Data

...............

Reprezentant/Reprezentanţi legali

(semnături)

# Formular nr.58 – Model declaraţie iniţială privind îndeplinirea cerinţelor de calificare

Operator Economic

..........................

(denumirea)

DECLARAŢIE*

Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea operatorului economic), în calitate de:

- ofertant unic (cu ofertă individuală)

- ofertant asociat (cu ofertă comună)

la procedura de ................. (se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect ....................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrării), codul CPV .............organizată de ............ (denumirea autorităţii contractante), la data de................ zi/luna/an),

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că îndeplinesc criteriile de calificare astfel cum au fost solicitate în documentaţia de atribuire, după cum urmează :

Situaţia personală

Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale

Situaţia economico-financiară

Capacitatea tehnică şi/sau profesională

Standarde de asigurare a calităţii

Standarde de protecţie a mediului.

(se bifează după caz)

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate în prezenta declaraţie precum şi Anexa acesteia sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare potrivit prevederilor legale.

Data completării						Operator economic,

...................................

(semnătură autorizată)

ANEXA 1

Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea operatorului economic), în susţinerea DECLARAŢIEI menţionez succinct modul concret de îndeplinire a documentelor*

A Situaţia personală:(se va face referire la toate documentele solicitate)

•....................................

•………………………

•………………………

•……………………….

•………………………

B Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale:(se va face referire la toate documentele solicitate)

•....................................

•………………………

•………………………

•……………………….

•………………………

C Situaţia economico-financiară:(se va indica cifra de afaceri realizata in fiecare an precum si media)

•....................................

•………………………

•………………………

•……………………….

•………………………….

D Capacitatea tehnică şi/sau profesională:(se va face referire la fiecare solicitare din fisa de date, se vor mentiona contractele, obiectul,valoare,beneficiar,personal, raporturi juridice intre personal si ofertant)

•....................................

•………………………

•………………………

•……………………….

•………………………….

E Standarde de asigurare a calităţii:(se va face referire la toate documentele solicitate)

•....................................

•………………………

•………………………

•……………………….

•………………………….

F Standarde de protecţie a mediului:(se va face referire la toate documentele solicitate)

•....................................

•………………………

•………………………

•……………………….

•………………………….

*NOTĂ: dacă au fost solicitate se completează inclusiv cu diverse valori, cantităţi sau alte asemenea.

Înţeleg că în cazul în care primesc din partea autorităţii contractante o solicitare de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probează/confirmă îndeplinirea cerinţelor de calificare prezentate mai sus, mă oblig să le prezint în termenul stabilit.

Data completării

Operator economic,

...................................

(semnătură autorizată)

Operator economic

_______________

(denumirea/numele)

DECLARATIE

PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA

- Subsemnatul, reprezentant .................................................................................

(denumirea operatorului economic), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca, la procedura pentru atribuirea contractului de  .................................(se mentioneaza procedura), avand ca obiect......................(denumirea autoritatii contractante), particip si depun oferta:

[ ] in nume propriu;

[ ] ca asociat in cadrul asociatiei .....................................................;

[ ] ca subcontractant al ....................................................................;

(Se bifeaza optiunea corespunzatoare)

- Subsemnatul declar ca:

[ ] nu sunt membru al niciunui grup sau retele de operatori economici;

[ ] sunt membru in grupul sau reteaua a cerei lista cu date de recunoastere o prezint in anexa.

(Se bifeaza optiunea corespunzatoare)

- Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractanta daca vor interveni mofificari in prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derularii procedurii de atribuire a acontractului de achizitie publica sau, in cazul in care vom fi desemnati castigatori, pe parcursul derularii contractului in achizitie publica.

- De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.

- Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentatntilor autorizati ai .......................................................(denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.

Operator economic,

.......................................

(semnatura autorizata)

# Formular  nr. 10- DECLARAŢIE privind situaţia personală a operatorului economic

Operator Economic

..........................

(denumirea)

D E C L A R A Ţ I E

Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea operatorului economic) în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 180 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 337/2006, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, ................................. reprezentant împuternicit al ............. (denumirea operatorului economic), în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului, la procedura de ................. (se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect ....................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrării), codul CPV ............., la data de ................ (zi/luna/an), organizată de ............ (denumirea autorităţii contractante), declar pe propria răspundere sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 181 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 337/2006 respectiv:

- nu am intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul-sindic;

- mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit pana la data solicitată;

- în ultimii 2 ani, am îndeplinit integral obligaţiile contractuale şi nu am produs grave prejudicii beneficiarilor;

- nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională.

- Nu prezint informaţii false si ma angajez sa prezint informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie

Subsemnatul, ................................. reprezentant împuternicit al ............. (denumirea operatorului economic), în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului, la procedura de ................. (se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect ....................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrării), codul CPV ............., la data de ................ (zi/luna/an), organizată de ............ (denumirea autorităţii contractante), declar pe propria răspundere sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice,că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 69ˆ1 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 337/2006 respectiv:

Nu avem drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere sau de supervizare şi/sau  acţionari ori asociaţi, persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv sau care se află în relaţii comerciale, astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 69 lit. a), cu persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data completării

Operator economic,................................. (semnătură autorizată)

# Formular dppr 1

DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE

Avand in vedere faptul ca nu avem rol deschis la Primaria Municipiului Oradea, noi, ...(denumirea completa a ofertantului) ........., ......... (sediul) ................, cu Certificat de înregistrare nr. ......../................., asiguram, garantăm şi declaram pe propria răspundere sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice ca nu detinem bunuri impozabile si, nu desfasuram activitati generatoare de obligatii fata de bugetul local al Municipiului Oradea, la data depunerii ofertei.

Data:                                                           semnatura reprezentantului legal si stampila

# Formular nr. 11 - INFORMAŢII GENERALE

Operator economic

..................................

(denumirea/numele)

INFORMAŢII GENERALE

1. Denumirea/numele:

2. Codul fiscal:

3. Adresa sediului central:

4. Telefon:

Fax:

E-mail:

Conte banca:

Cont Trezorerie:

5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare ...................................

(numărul înmatriculare/inregistrare, data)

6. Obiectul de activitate, pe domenii: __________________________

(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)

6.1. Activităţi CAEN pentru care există autorizare..................................(se va solicita după caz, certificatul constatator conform căruia operatorul economic îndeplineşte condiţiile de funcţionare specifice pentru activitatea CAEN în care se înscrie obiectul contractului de achiziţie)

Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:

1._______________________________________________________

(adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare)

2._______________________________________________________

3._______________________________________________________

4._______________________________________________________

8. Principala piaţă a afacerilor :

9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani :

| Anul | Cifra de afaceri anuală (la 31 dec.) lei | Cifra de afaceri anuală (la 31 dec.) echivalent euro |
| --- | --- | --- |
| 1. 2007 |  |  |
| 2. 2008 |  |  |
| 3. 2009 |  |  |
| Media anuală : |  |  |

Curs euro comunicat de BNR la data de:

31.12.2010- 1 euro = 4,2848 ron

31.12.2009- 1 euro = 4.2282 ron

31.12.2008- 1 euro = 3.9852 ron

Operator economic,

..................................

(semnătură autorizată)

# Formular nr. 16 - Declaraţie privind lista principalelor LUCRĂRI EXECUTATE

Operator economic

_____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI

EXECUTATE ÎN ULTIMII 5 ANI

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........................................................... (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................................................................. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Operator economic,

..................................

(semnătură autoriza

| Nr crt | Obiect contract | Codul CPV | Denumirea/nume beneficiar /client Adresa | Calitatea prestatorului*) | Preţ contract | Procent îndeplinit de prestator (%) | Perioadă derulare contract**) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

Operator economic

(semnătură autorizată)

________

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat; subcontractant.

**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a lucrărilor.

# Anexa nr. 15 - Declaraţie privind lista principalelor prestări de servicii

Operator economic

_____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR

PRESTĂRI DE SERVICII ÎN ULTIMII 3 ANI

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........................................................... (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................................................................. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Operator economic,

..................................

(semnătură autorizată)

| Nr. crt. | Obiect contract | Codul CPV | Denumirea/nume beneficiar /client Adresa | Calitatea prestatorului*) | Preţ total contract | Procent îndeplinit de prestator (%) | Perioadă derulare contract **) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

Operator economic,

(semnătură autorizată)

*)Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat; subcontractant.

**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a prestării.

FORMULARUL H1

CANDIDATUL/OFERTANTUL

.....................

(denumirea/numele)

EXPERIENTA SIMILARĂ*)- executie lucrari

1. Denumirea şi obiectul contractului:

Numărul şi data contractului:

2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului:

Adresa beneficiarului/clientului:

Ţara:

3. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:

(se bifeaza opţiunea corespunzătoare)

[] contractant unic sau contractant lider de asociaţie

[] contractant asociat

[] subcontractant

4. Valoarea contractului      exprimată în moneda                 exprimată

în care s-a încheiat                   în echivalent

contractul                                    euro*1)

a) iniţială (la data semnării

contractului):                            ....                                               ....

b) finala (la data finalizarii

contractului):                            ....                                               ....

5. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare:

6. Durata de execuţie a lucrării (luni)

a) contractată - termen PIF:

b) efectiv realizată - PIF;

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe baza de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul:

7. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor:

8. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie:

9. Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul îşi susţine experienta similară, cu referire în mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în contract:

Candidat/ofertant,

.....................

(semnatura autorizata)

FORMULARUL H2

OFERTANTUL

......................

(denumirea/numele)

EXPERIENTA SIMILARA*)- servicii proiectare

1. Denumirea si obiectul contractului:

Numarul si data contractului:

2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului:

Adresa beneficiarului/clientului:

Tara:

3. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului:

(se bifeaza optiunea corespunzatoare)

[] contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie)

[] contractant asociat

[] subcontractant

4. Valoarea contractului                     exprimata in      exprimata in

moneda in care     echivalent

s-a incheiat         euro

contractul

a) initiala (la data semnarii contractului):        ...            ...

b) finala (la data finalizarii contractului):       ...            ...

*ST*

Suma atrasă în urma prestării serviciului de consultanţă (lei)/ euro

Valoarea totală a investiţiei (lei)/ euro

5. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare:

6. Gama de servicii prestate in baza contractului, precum si alte aspecte relevante prin care ofertantul/candidatul isi sustine experienta similara:

Candidat/ofertant,

....................

(semnatura autorizata)

(denumire beneficiar lucrare)

................................................

NR INREGISTRARE.....................................................

RECOMANDARE / CERTIFICARE DE BUNA EXECUTIE- lucrari

Prin prezenta recomandam ........................................................................................, pentru realizarea

lucrarii care face obiectul licitatiei de lucrari la ...................................................................................

cu precizarea ca am derulat un contract de lucrari conform datelor de mai jos.

1.Denumirea si obiectul contractului:.....................................................................................................

2.Numarul si data contractului:..............................................................................................................

3.Calitatea de participant la indeplinirea contractului:

(se bifeaza obtiunea corespunzatoare)

 contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie)

 contractant asociat

subcontractant

4. Perioada

5. Locul executiei lucrarilor

6. Modul de indeplinire a obligatiilor contractuale pe parcursul derularii contractului respectiv:

Lucrarile au fost executate in conformitate cu normele profesionale in vigoare si au fost    finalizate

[ ] da

[ ] nu

Daca pe parcursul realizarii lucrarii au fost inregistrate:

[ ] neconformitati care au condus la refaceri partiale sau totale de executii;

[ ] cazuri de accidente produse din vina exclusiva a executantului;

[ ] receptii amanate sau respinse din cauza nerespectarii legislatiei in vigoare.

Calificativul acordat:

[ ] bine

[ ] foarte bine

[ ] satisfacator

[ ]  nesatisfacator

7. Gama de lucrari executate in baza contractului, precum si alte aspecte relevante prin care ofertantul/candidatul isi sustine experienta similara:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

SEMNATURA BENEFICIAR________

STAMPILA________

DATA___________

Nota: prezenta a fost intocmita conform art 188 alin 3 lit a din OUG 34/2006

# FORMULAR nr. X

nr. de inregistrare:

……………………………

( datele de identificare ale emitentului)

## RECOMANDARE- servicii proiectare

In legatura cu participarea ………………………………………………………………

( Numele si adresa ofertantului )

la derularea procedurii de achizitie publica......................................................, noi

(denumirea procedurii)

............................................................................................................................ ca

(se trece numele, datele de identificare  si sdresa emitentului)

urmare a colaborarii in derularea unor contracte de ............................................ , cu

(se trece tipul de contract)

societatea  mai sus mentionata, suntem in masura  a va face cunoscute urmatoarele:

a) Numita societate a derulat cu societatea noastra urmatorul contract:

………………………………………………………………………………………………………

(denumire obiect contract,nr. contract, perioada de derulare, valoare)

Observatii……………………………………………………….

b) In cursul desfasurarii contractului au fost inregistrate intarzieri fata  de termenul initial fixat  ( se bifeaza DA sau NU ) :

□ DA  ( precizari )                          □ NU (precizari)

c) CALIFICATIVUL : ______________________________________________________

d)) Alte precizari……………………………………………………………………………….

Prezentul document are caracter de recomandare si este eliberat pe baza datelor inregistrate in cadrul unitatii noastre.

Data completarii

…………………………

Semnatura si stampila

………………

Anexa nr. 14 – Declaraţie privind efectivul mediu anual al personalului angajat şi al cadrelor de conducere

Operator economic

_________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

PRIVIND EFECTIVUL MEDIU ANUAL AL PERSONALULUI ANGAJAT

ŞI AL CADRELOR DE CONDUCERE

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........................................................... (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................................................................. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

|  | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Personal angajat |  |  |  |
| Din care personal de conducere |  |  |  |

(În cazul solicitării)

Anexez la declaraţie CV-urile personalului de conducere, precum şi a personalului responsabil pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică.

Data completării                                                                                            Operator economic,

......................                                                                                                  .................................

(semnătură autorizată)

# Anexa nr. 35- PERSOANELE RESPONSABILE CU Executarea Contractului (a lucrarilor)

.....................................

OPERATOR ECONOMIC

PERSOANELE RESPONSABILE PENTRU executarea lucrarilor si prestarea serviciilor de proiectare

Subsemnatul _________________________, Director General al .......................(denumirea operatorului economic) declar pe propria răspundere că pentru lucrarea “___________________________“ voi folosi următorul personal:

| Nr. crt. | FUNCŢIA | NUMELE ŞI PRENUMELE Studiile se specialitate | Vechimea în specia-litate (ani) | Angajat Permanent temporar |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 2 3. 4 5 | Sef santier responsabil tehnic cu executia responsabil cu controlul tehnic de calitate in constructii responsabil cu protectia muncii persoane responsabile pentru prestarea serviciilor de proiectare | _________________________ - constructii civile, specialitatea rezistenta si stabilitate _________________________ -absolvent ccia _________________________ | ____ ____ - minim 4 ani, adica- |  |  |

Atasez prezentei:

- Copia certificatului de atestare pentru RTE si RTC

- copia atestat/autorizatie pentru persoanele  responsabile pentru prestarea serviciilor de proiectare (pntru angajatii cu contract de munca se va specifica  numarul contractului de munca.

- documentul ce dovedeste raporturile juridice dintre personal si ofertant- contracte de munca sau alte contracte incheiate in conditiile legii

- copii dupa diplomele de studii absolvite

Operator economic,

…………………

(semnătura autorizată )

Formular nr. 42 - PERSONAL MUNCITOR

OPERATOR ECONOMIC

Denumire

LISTA

CU PERSONALUL MUNCITOR  utilizat pentru executarea lucrarilor

Subsemnatul ________________________, reprezentant legal al ________________

(denumire operator economic)

declar pe propria răspundere că pentru lucrarea ” _______________________________________________________” voi folosi următorul

(se trece numele procedurii)

personal:

| Nr. crt. | Specialitate | Numele şi prenumele | Angajat Permanent temporar |  | Activitatea pe care o va desfasura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| 1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15........ |  |  |  |  |  |

Data completării:					Operator economic,

………… ……………………….

(semnătura autorizată )

Atasam prezentei:

- Copii xerox a contractelor de munca, inregistrate in mod obligatoriu la ITM (cu exceptia datelor confidentiale ce privesc salariul) sau altfel de contracte incheiate in conditiile legii ;pt contractele inregistrate dupa 01.01.2011-adeverinta eliberata de itm in baza depunerilor revisal

- copii xerox dupa diplomele de studii absolvite.

-  copii xerox a certificatelor de calificare si a atestatelor;

Ofertant,_______________________

(denumirea/numele)

DECLARATIE DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA.

Subsemnatul ........................... (denumirea ofertantului) declar pe propria raspundere ca ma angajez sa prestez serviciile si sa execut lucrarile, pe parcursul indeplinirii contractului, in conformitate cu regulile obligatorii referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii, care sunt in vigoare in Romania.

De asemenea, declar pe propria raspundere ca la elaborarea ofertei am tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii si am inclus costul pentru indeplinirea acestor obligatii.

Data completarii :[ZZ.LLLL.AAAA]                                               Ofertant,……....………………………..

(semnatura autorizata)

Ofertant,

________________________

(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA MASURILOR DE PROTECTIE A MEDIULUI

Subsemnatul ........................... (denumirea ofertantului) declar pe propria raspundere ca ma angajez sa prestez serviciile si sa execut lucrarile, pe parcursul indeplinirii contractului, in conformitate cu regulile obligatorii referitoare la protectia mediului care sunt in vigoare in Romania.

De asemenea, declar pe propria raspundere ca la elaborarea ofertei am tinut cont de obligatiile referitoare la protectia mediului si am inclus costul pentru indeplinirea acestor obligatii.

Data completarii :[ZZ.LLLL.AAAA]                                               Ofertant,……....………………………..

(semnatura autorizata)

# Formular nr. 18 – Model declaraţie subcontractanţi

Operator economic

_________________

(denumirea/numele)

LISTĂ

CU SUBCONTRACTANŢII

ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA

Subsemnatul .................................................... ofertant/candidat/reprezentant împuternicit al ........................................ (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul de mai jos sunt reale.

| Nrcrt | Denumire /nume subcontractant | Datele de recunoaştere ale subcontractanţilor | Specializare | Partea/părţile din contract ce urmează a fi subcontractate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Operator economic

(semnătură autorizată)

# Formular d.p.p.r.s

DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE A SUBCONTRACTANTULUI

Noi, ...(denumirea completa a subcontractantului ) ........., ......... (sediul) ................, cu Certificat de înregistrare……………………….. in calitate de subcontractant al ofertantului ……………………………………., (denumirea completa si datele de identificare ale ofertantului),  asiguram, garantăm şi declaram pe propria răspundere sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, ca nu avem drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere sau de supervizare şi/sau  acţionari ori asociaţi, persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv sau care se află în relaţii comerciale, astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 69 lit. a), cu persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante.

Data completării

Operator economic,................................. (semnătură autorizată)

# Formularul nr. 44– Model ACORD DE ASOCIERE

ACORD DE ASOCIERE

în vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică

Prezentul acord de asociere are ca temei legal art. 44, alin. 1 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin legea nr.337/2006.

- Părţile acordului :

_______________________, reprezentată prin................................, în calitate de..............

(denumire operator economic, sediu, telefon)

şi

________________________ reprezentată prin..............................., în calitate de..............

(denumire operator economic, sediu, telefon)

2. Obiectul acordului:

2.1 Asociaţii au convenit să desfăşoare în comun următoarele activităţi:

a) participarea la procedura de achiziţie publică organizată de ................................... ................................(denumire autoritate contractantă) pentru atribuirea contractului /acordului cadru ...........................................................(obiectul contractului/acordului-cadru)

b) derularea în comun a contractului de achiziţie publică în cazul desemnării ofertei comune ca fiind câştigătoare.

2.2 Alte activitaţi ce se vor realiza în comun:

1. ___________________________________

2. ___________________________________

… ___________________________________

2.3 Contribuţia financiară/tehnică/profesională a fiecarei părţi la îndeplinirea contractului de achiziţie publică este:

1._______ % S.C. ___________________________

2._______ % S.C. ___________________________

2.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activităţile comune desfăşurate de asociaţi se va efectua proporţional cu cota de participare a fiecărui asociat, respectiv:

1._______ % S.C. ___________________________

2._______ % S.C. ___________________________

3. Durata asocierii

3.1 Durata asocierii constituite în baza prezentului acord este egală cu perioada derulării procedurii de atribuire şi se prelungeşte corespunzător cu perioada de îndeplinire a contractului ( în cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie).

4. Condiţiile de administrare şi conducere a asociaţiei:

4.1 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru întocmirea ofertei comune, semnarea şi depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord.

4.2 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru semnarea contractului de achiziţie publică în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord, în cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie).

5. Încetarea acordului de asociere

5.1 Asocierea îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze:

- expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul;

- neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a activităţilor prevăzute la art. 2 din acord;

- alte cauze prevăzute de lege.

6 Comunicări

6.1 Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă la adresa/adresele ......................................................., prevăzute la art..........

6.2 De comun acord, asociaţii pot stabili şi alte modalităţi de comunicare.

7 Litigii

7.1 Litigiile intervenite între părţi se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare vor fi soluţionate de către instanţa de judecată competentă.

8. Alte clauze:____________________________________________

Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de.....exemplare, câte unul pentru fiecare parte, astăzi............................(data semnării lui)

Liderul asociatiei:

______________________

(denumire autoritate contractanta)

ASOCIAT 1,

___________________

ASOCIAT 2,

___________________

Notă!: Prezentul acord de asociere constituie un model orientativ şi se va completa în funcţie de cerinţele specifice ale obiectului contractului/contractelor.

Nr. Inregistrare:……………….

Unitatea………………………..

DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE

Noi, ...(denumirea completa a persoanei juridice ) ........., ......... (sediul) ................, cu Certificat de înregistrare……………………….. in calitate de lider in asocierea cu……………………………………., (denumirea completa si datele de identificare ale asociatului),  asiguram, garantăm şi declaram pe propria răspundere, ca in cazul in care asocierea va fi declarata castigatoare, pana la data semnarii contractului privind achizitia lucrarilor _______________________”, vom prezenta la solicitarea achizitorului, acordul de asociere in forma legalizata . Legalizarea semnaturii se va face de catre un notar public, conform legii 36/1995 actualizata, art 89.

Operator economic,

…….........……………….

(semnătură  autorizată

# Anexa nr. 19 - Angajament Terţ susţinător financiar

Terţ susţinător financiar

..........................

(denumirea)                                                         ANGAJAMENT

privind susţinerea financiară

a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici

Către, ................................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ..............................

(denumirea contractului de achiziţie publică), noi .......................(denumirea terţului susţinător financiar), având sediul înregistrat la .................. (adresa terţului susţinător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia ................ (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta/aceştia conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.

Acordarea susţinerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia .......... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) suma de .................................................................. (valoarea totală/parţială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică.

Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să răspundem faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de ..... (denumire ofertant/grupul de operatori economici), în baza contractului de achiziţie publică şi pentru care ...... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) a primit susţinerea financiară conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discuţiune.

Noi, ..................... (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să renunţam definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea contractantă, cât şi faţă de ............ (denumire ofertant/candidat/grupul de ofertanţi), care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.186 alin.(2) din OUG nr.34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea financiară acordată .............................................................. (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici).

Data completării,					Terţ susţinător,

(semnătură autorizată)

NOTA: Prezentul angajament de sustinere se va intocmi in forma autentica (nu legalizata) conform prevederilor legii 36/1995 a notarilor publici si a activitatii notariale actualizata, art 65 sectiunea II “Autentificarea actelor”, in caz contrar actul fiind lovit de nulitate absoluta

# Formular nr. 19a - Angajament Terţ susţinător : (se bifeaza dupa caz)

- experienta similara   □

- cifra de afaceri   □

ANGAJAMENT  privind susţinerea privind (se bifeaza dupa caz)

- experienta similara   □

- cifra de afaceri   □

a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici

Către, ................................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ..............................

(denumirea contractului de achiziţie publică), noi .......................(denumirea terţului susţinător privind experienta similara/cifra de afaceri), având sediul înregistrat la .................. (adresa terţului susţinător), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia ................ (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) toate resursele privind experienta similara in doemniu/cifra de afaceri necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta/aceştia conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.

Acordarea susţinerii privind experienta similara/ cifra de afaceri, nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia .......... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) urmatoarele resurse necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică:

□ EXPERIENTA SIMILARA- anexind documentele solicitate in documentatia de atribuire

| Denumire contract | Denumire beneficiar | Obiectul contractului | Proportia in care contractul a fost executat de sustinator | Valoare contract | Valoarea partii din contract efectuata de sustinator |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

□ CIFRA DE AFACERI- pe anii solicitati anexand toate documentele in forma solicitata in documentatia de atribuire.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător), declarăm că înţelegem să răspundem faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de ..... (denumire ofertant/grupul de operatori economici), în baza contractului de achiziţie publică şi pentru care ...... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) a primit susţinerea privind experienta similara/ cifra de afaceri conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discuţiune.

Noi, ..................... (denumirea terţului susţinător), declarăm că înţelegem să renunţam definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea contractantă, cât şi faţă de ............ (denumire ofertant/candidat/grupul de ofertanţi), care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător), declarăm că înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament.

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător), declarăm că înţelegem si garantam faptul ca in cazul in care contractantul intampina dificultati in executarea contractului, ne vom implica direct pentru finalizarea contractului.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.186 alin.(2) din OUG nr.34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea financiară acordată .............................................................. (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici).

Atasam prezentei : (se enumera dupa caz toate documentele ce vor fi prezentate de tertul sustinator pentru dovedirea indeplinirii cnditiilor solicitate)

Data completării,					Terţ susţinător,

(semnătură autorizată)

NOTA: Prezentul angajament de sustinere se va intocmi in forma autentica (nu legalizata) conform prevederilor legii 36/1995 a notarilor publici si a activitatii notariale actualizata, art 65 sectiunea II “Autentificarea actelor”, in caz contrar actul fiind lovit de nulitate absoluta

# Formular nr. 20 – ANGAJAMENT privind susţinerea tehnica si profesională a ofertantului/grupului de operatori economici

..........................

(denumirea)                                                  ANGAJAMENT

privind susţinerea tehnica si profesională

a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici

Către, ..............................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ...................... (denumirea contractului de achiziţie publică), noi ............. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), având sediul înregistrat la .......... .............(adresa terţului susţinător tehnic şi profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia.............. (denumirea ofertantului/grupului de operatori economici) toate resursele tehnice şi profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta/aceştia, conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.

Acordarea susţinerii tehnice şi profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia .......... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) resursele tehnice şi/sau profesionale de ................................................ ..................................................................necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică.

Noi, ....................... (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că înţelegem să răspundem, în mod necondiţionat, faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de ....................... (denumire ofertant/candidatului/grupul de operatori economici), în baza contractului de achiziţie publică, şi pentru care ................ (denumire operatorul/candidatului/grupul de operatori economici) a primit susţinerea tehnică şi profesională conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discuţiune.

Noi, .................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm ca înţelegem să renunţăm definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea contractantă, cât şi faţă de ................. (denumire ofertant/grupul de ofertanţi), care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.190 alin.(2) din OUG nr.34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea tehnică şi profesională acordată .............................................................. (denumirea ofertantului/lcandidatului/grupului de operatori economici).

Data completării,							Terţ susţinător,

...........................							.....................

(semnătură autorizată)

NOTA: Prezentul angajament de sustinere se va intocmi in forma autentica (nu legalizata) conform prevederilor legii 36/1995 a notarilor publici si a activitatii notariale actualizata, art 65 sectiunea II “Autentificarea actelor”, in caz contrar actul fiind lovit de nulitate absoluta

# Formular nr. 21– Declaraţie terţ susţinător tehnic şi profesional

Terţ susţinător tehnic şi profesional

..........................

(denumirea)

Declaraţie

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .......................... (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care dispun şi care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică............................................................. sunt reale.

Declar de asemenea că vom disponibiliza aceste resurse necondiţionat, în funcţie de necesităţile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică având ca obiect..........................................................( obiectul contractului).

LISTA

privind logistica, utilajele, instalaţiile şi echipamentele tehnice aflate în dotare si care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică

| Nr. crt | Denumire utilaj/echipament/instalaţie | Cantitate U.M. | Forma de deţinere |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Proprietate | În chirie |

Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră tehnică şi profesională oferită .............................................. ....................................................(denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici).

Data completării,						Terţ susţinător,

(semnătură autorizată)

NOTA: Prezentul angajament de sustinere se va intocmi in forma autentica (nu legalizata) conform prevederilor legii 36/1995 a notarilor publici si a activitatii notariale actualizata, art 65 sectiunea II “Autentificarea actelor”, in caz contrar actul fiind lovit de nulitate absoluta

# Formular nr. 22– Declaraţie terţ susţinător tehnic şi profesional

Terţ susţinător tehnic şi profesional

..........................

(denumirea)

Declaraţie

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........(denumirea terţului susţinător tehnic si profesional), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului angajat şi al cadrelor de conducere şi care urmează a fi efectiv alocat pentru indeplinirera contractului de achiziţie publică.................................................... sunt reale.

LISTA

privind personalului angajat şi al cadrelor de conducere care urmează a fi efectiv

alocate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică

|  | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Personal angajat |  |  |  |
| Din care personal de conducere |  |  |  |
| Personal efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului |  |  |  |
| Din care personal de conducere efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului |  |  |  |

Anexez declaraţiei, CV-urile personalului de conducere precum şi ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate, referitoare la experienţa anterioară, capacităţile tehnice şi personalul angajat şi cel de conducere sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ........... (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră tehnică şi profesională oferită .............................................. ....................................(denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici).

Data completării,					Terţ susţinător,

(semnătură autorizată)

NOTA: Prezentul angajament de sustinere se va intocmi in forma autentica (nu legalizata) conform prevederilor legii 36/1995 a notarilor publici si a activitatii notariale actualizata, art 65 sectiunea II “Autentificarea actelor”, in caz contrar actul fiind lovit de nulitate absoluta

Formular A

____________________

(denumirea/numele operador economic)

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA TERTULUI SUSTINATOR

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al _______________________________,

(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm in situaţia prevăzută la art. 180 din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/ sau spălare de bani.

De asemenea, declar că la prezenta procedură nu particip în două sau mai multe asocieri de operatori economici, nu depun candidatură/ofertă individuală şi o alta candidatură/ofertă comună, nu depun ofertă individuală, fiind nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _______________ .

(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completării ......................

Operator economic,

_________________

(semnătura autorizată)

NOTA - SE VA DEPUNE DE TERTUL SUSTINATOR CONF. PREV ART 186 ALIN 2 SI 190 ALIN 2 DIN OUG 34/2006

BANCA

___________________

(denumirea)

SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA

pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica

Catre ___________________________________________

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului _______________________,

(denumirea contractului de achizitie publica)

noi ____________________, avand sediul inregistrat la ______________________,

(denumirea bancii)                                                                                             (adresa bancii)

ne obligam fata de _____________________________________ sa platim suma de

(denumirea autoritatii contractante)

__________________________, la prima sa cerere scrisa si fara ca aceasta sa aiba

(in litere si in cifre)

obligatia de a-si motiva cererea respectiva, cu conditia ca in cererea sa autoritatea contractanta sa specifice ca suma ceruta de ea si datorata ei este din cauza existentei uneia sau mai multora dintre situatiile urmatoare:

a) ofertantul _____________________ si-a retras oferta in perioada de valabilitate

(denumirea/numele)

a acesteia;

b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul ___________________________

(denumirea/numele)

nu a constituit garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei;

c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul ___________________________

(denumirea/numele)

a refuzat sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei.

De asemenea, in situaţia în care subscrisa a depus contestaţie la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor Bucureşti, iar acesta  a respins contestaţia, ne obligăm, in urma solicitarii primite din partea autoritatii contractante, să virăm în contul acesteia o valoare raportata la valoarea estimata a contractului, conform art. 278¹ alineat (1) din OUG 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare .

Prezenta garantie este valabila pana la data de ______________________.

Parafata de Banca _____________ in ziua ______ luna ________ anul _____

(semnatura autorizata)

Anexa nr. 29– FORMULAR DE OFERTĂ LUCRĂRI

.........................................

(denumire/oferte ofertant)

OFERTĂ

Către ....................................................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului ............................................... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus mentionată, să executăm LUCRARILE DE ......................pentru suma de ................., (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei) platibilă după recepţia lucrărilor, la care se adaugă TVA în valoare de ............ (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda).

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să începem lucrările cât mai curând posibil după primirea ordinului de începere şi să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuţie anexat, în ....................................................... (perioada în litere şi în cifre).

3. Ne angajăm să menţinem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de ........... zile, (durata în litere şi cifre) respectiv până la data de ................. şi ea va rămâne obligatorie pentru noi           (ziua/luna/anul) şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.

5. Precizăm că:(se bifează opţiunea corespunzătoare):

|_| depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”.

|_| nu depunem ofertă alternativă.

6. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice sau orice ofertă primită.

Data _____/_____/_____

...............................................................................,

(nume, prenume şi semnătură),

L.S.

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ...................................................... (denumirea/numele operatorului economic)

ANEXA 1

LA FORMULARUL DE OFERTA

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ..........................................................  declar pe propria raspundere ca preturile utilizate pentru executarea contractului de achizitie publica a lucrarilor de   PROIECTARE ŞI EXECUTIE COMPLEX MULTIFUNCTIONAL CU PARCAJE SUPRAETAJATE,  ZONA TRIBUNALULUI ORADEA sunt cele mentionate in tabelul de mai jos.

De asemenea declaram pe propria raspundere ca intelegem sa mentinem pretul ofertat pe toata durata de executare a contractului, fara a invoca ajustarea si/sau exceptia de neexecutare a contractului deoarece obligatia de executat a devenit prea oneroasa, pretul ofertat fiind real si fundamentat din punct de vedere economic.

| Faze proiectare (nr. Si denumire): 1. 2. 3. …........................................ | Pret fara tva pentru fiecare faza de proiectare | Pret total proiectare |
| --- | --- | --- |
| Pretul pentru executia lucrarii |  |  |
| Pretul finantarii (credit furnizor) |  |  |

DATA:_________________

SEMNATURA REPREZENTANTULUI LEGAL SI STAMPILA

------------------------------------------------------------------------------

ANEXA 2  la formularul de oferta, continand tarifarea rezultată prin aplicarea metodologiei Ordinului MLPAT 11/N 1994 VA FI INTOCMITA DE FIECARE OFERTANT IN PARTE!!!!

formular imputernicire generala de reprezentare

Operator economic ...................................... (denumirea/numele)

ÎMPUTERNICIRE GENERALA DE REPREZENTARE

Subscrisa ………………………………………………………………, cu sediul în ……………………………………………………………………………………………, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. ………………………, cod unic de inregistrare  ………………,  reprezentată legal prin ………………………………………………, în calitate de ………………………………………………, împuternicim prin prezenta pe ………………………………………………, specimen de semnatura............................... domiciliat în ……………………………… …………………………………, identificat cu B.I./C.I. seria ……, nr. ………………, CNP …………………………, eliberat de …………………………, la data de …………, având funcţia de ……………………………………………, să ne reprezinte la procedura de achizitii ……………………, organizată de ............................................, in data de ............,ora......în scopul atribuirii contractului

…………………………………………………….....................................................................

În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii:

1. Să semneze toate actele şi documentele care rezulta de la subscrisa în legătură cu participarea la prezenta procedură;

2. Să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele rezultate pe parcursul şi/sau în urma desfăşurării procedurii.

3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul desfăşurării procedurii.

4. Să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedură.

Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedură.

Notă: Împuternicirea va fi însoţită de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport).

Data

Denumirea mandantului

……………                                           S.C. …………………………………

reprezentată legal prin

___________________________

(Nume, prenume)

___________________________

(Funcţie

___________________________

(Semnătura autorizată şi ştampila)

OPERATORUL ECONOMIC

(asociatia, în cazul ofertei comune)

_________________________

(denumirea/numele)

IMPUTERNICIRE DE A REPREZENTA OFERTANTUL/ASOCIEREA IN CADRUL

## şedinţEI de deschidere a ofertelor

C ă t r e,

_______________________

(denumirea unităţii achizitoare)

Vă confirmăm prin prezenta că noi,_________________________(denumirea firmei ofertante sau a asociatiei, numar de inregistrare la Oficiul Comertului, cod unic de inregistrare, adresa, telefon), prin administrator ________________________( denumirea persoanei ce indeplineste functia de administrator) imputernicim pe ______________________(nume, prenume, documente de identificare),să ne reprezinte în cadrul şedinţei de deschidere a ofertelor pentru __________(denumirea achizitiei) din_____________(ziua/luna/anul)

Persoana desemnată este imputernicita să:

- asiste la desfăşurarea şedinţei de deschidere a ofertelor;

- urmărească modul de respectare a procedurilor din şedinţa de deschidere;

- emită eventualele observaţii sau contestaţii privind modul de desfăşurare a şedinţei de deschidere şi/sau a procedurilor utilizate;

- răspundă la eventualele întrebări ale Comisiei de Licitaţie privind modul de prezentare a ofertei noastre;

- prezinte documentele care, din diverse motive nu au putut fi incluse decât în copie în coletul conţinând oferta;

- semneze Procesul Verbal al Şedinţei de Deschidere;

- alte împuterniciri cu referire la şedinţa de deschidere

Mentionam ca atasam prezentei copia actului de identiatate a reprezentantului.

Data completării ________________

Cu stimă,

Ofertant/Lider de asociaţie,

_________________

Nume şi prenume

(semnătura persoanei împuternicite si stampila)

_________________

Formularul se va completa de către toţi ofertanţiiDocumentul se prezintă în timpul şedinţei de deschidere

Formular F1

DECLARAŢIE privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii

I. Date de identificare a întreprinderii

Denumirea întreprinderii

............................................................

Adresa sediului social

............................................................

Cod unic de înregistrare

............................................................

Numele şi funcţia

............................................................

(preşedintele consiliului de administraţie, director general

sau echivalent)

II. Tipul întreprinderii

Indicaţi, după caz, tipul întreprinderii:

[] Întreprindere autonomă. În acest caz, datele din tabelul de mai jos

sunt preluate doar din situaţia economico-financiară a întreprinderii

solicitante. Se va completa doar declaraţia, fără anexa nr. 2 din L346/2004

[] Întreprindere parteneră. Se va completa tabelul de mai jos pe baza

rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr. 2, precum şi a fişelor

adiţionale care se vor ataşa la declaraţie.

[] Întreprindere legată. Se va completa tabelul de mai jos pe baza

rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr. 2, precum şi a fişelor

adiţionale care se vor ataşa la declaraţie.

III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii*1)

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│Exerciţiul financiar de referinţă*2)                                        │

├─────────────────────────┬─────────────────────────┬────────────────────────┤

│Numărul mediu anual de   │ Cifra de afaceri anuală │  Active totale         │

│salariaţi                │       netă              │ (mii lei/mii euro)     │

│                         │  (mii lei/mii euro)     │                        │

├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤

│                         │                         │                        │

├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤

│                         │                         │                        │

├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤

│                         │                         │                        │

└─────────────────────────┴─────────────────────────┴────────────────────────┘

Important:

Precizaţi dacă, faţă de exerciţiul      []  Nu

financiar anterior, datele financiare   []  Da (în acest caz se va completa

au înregistrat modificări care                  şi se va ataşa o declaraţie

determină încadrarea întreprinderii             referitoare la exerciţiul

într-o altă categorie (respectiv                financiar anterior)

micro-întreprindere, întreprindere

mică, mijlocie sau mare).

Semnătura ........................................

(numele şi funcţia semnatarului,

autorizat să reprezinte întreprinderea)

Declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie şi din

anexe sunt conforme cu realitatea.

Data întocmirii ...........................

Semnătura .................................

ANEXA F1ˆ1

CALCULUL pentru întreprinderile partenere sau legate

*T*

Secţiunile care trebuie incluse, după caz:

- secţiunea A, dacă întreprinderea solicitantă are cel puţin o

întreprindere parteneră (precum şi orice fişe adiţionale);

- secţiunea B dacă întreprinderea solicitantă este legată cu cel puţin

o întreprindere (precum şi orice fişe adiţionale).

Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│Perioada de referinţă                                                         │

├────────────────────────────────┬───────────────┬────────────────┬────────────┤

│                                │Numărul mediu  │Cifra de afaceri│Total active│

│                                │anual de       │anuală netă     │(mii lei/   │

│                                │salariaţi      │(mii lei/       │  mii euro) │

│                                │               │  mii euro)     │            │

├────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼────────────┤

│1. Datele*1) întreprinderii     │               │                │            │

│solicitante sau din situaţiile  │               │                │            │

│financiare anuale consolidate   │               │                │            │

│(se vor introduce datele din    │               │                │            │

│tabelul B1 din secţiunea B*2)   │               │                │            │

├────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼────────────┤

│2. Datele cumulate*1) în mod    │               │                │            │

│proporţional ale tuturor        │               │                │            │

│întreprinderilor partenere,     │               │                │            │

│dacă este cazul (se vor         │               │                │            │

│introduce datele din            │               │                │            │

│secţiunea A)                    │               │                │            │

├────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼────────────┤

│3. Datele cumulate ale tuturor  │               │                │            │

│întreprinderilor legate*1) (dacă│               │                │            │

│există) - dacă nu au fost deja  │               │                │            │

│incluse prin consolidare la     │               │                │            │

│pct. 1 din acest tabel (se vor  │               │                │            │

│introduce datele din tabelul    │               │                │            │

│B2 din secţiunea B)             │               │                │            │

├────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼────────────┤

│TOTAL                           │               │                │            │

└────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────┴────────────┘

Datele incluse în secţiunea "Total" din tabel trebuie introduse în tabelul

"Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii" din anexa nr. 1.

----------

*1) Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de

afaceri anuala netă şi activele totale sunt cele realizate în ultimul

exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de

acţionari sau asociaţi. In cazul întreprinderilor nou înfiinţate datele cu

privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă

şi activele totale se determină şi se declară pe propria răspundere.

*2) Datele întreprinderii, inclusiv numărul mediu anual de salariaţi,

sunt determinate pe baza situaţiilor financiare anuale şi a datelor

întreprinderii sau, atunci când este cazul, pe baza situaţiilor financiare

anuale consolidate ale întreprinderii ori a situaţiilor financiare

anuale consolidate în care întreprinderea este inclusă.

ANEXA F1ˆ2

FIŞA DE PARTENERIAT

1.  Date de identificare a întreprinderii

Denumirea întreprinderii

............................................................

Adresa sediului social

............................................................

Cod unic de înregistrare

............................................................

Numele şi funcţia

............................................................

(preşedintele consiliului de administraţie, director general

sau echivalent)

2. Date referitoare la întreprinderea legată

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│Perioada de referinţă                                                         │

├────────────────────────────────┬───────────────┬────────────────┬────────────┤

│                                │Numărul mediu  │Cifra de afaceri│Active      │

│                                │anual de       │anuală netă     │totale      │

│                                │salariaţi*3)   │(mii lei/       │ (mii lei/  │

│                                │               │  mii euro)     │  mii euro) │

├────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼────────────┤

│TOTAL                           │               │                │            │

└────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────┴────────────┘

NOTA:

Aceste date rezultă din conturile sau alte date ale întreprinderii

partenere, consolidate, dacă există. La acestea se adaugă într-un procent

de 100% datele întreprinderilor care sunt legate de această întreprindere

parteneră, dacă datele din conturile consolidate ale întreprinderilor legate

au fost deja incluse prin consolidare în conturile întreprinderii partenere.

Dacă este necesar, se va adăuga "fişa întreprinderii legate" pentru

întreprinderile care nu au fost încă incluse prin consolidare.

3. Calculul proporţional

a) Indicaţi exact proporţia deţinută*4) de întreprinderea solicitantă

(sau de întreprinderea legată prin intermediul căreia se stabileşte legătura

de parteneriat), în întreprinderea parteneră la care se referă această fişă:

......................................................................

......................................................................

......................................................................

Indicaţi, de asemenea, proporţia deţinută de întreprinderea parteneră,

la care se referă această fişă, din capitalul social al întreprinderii

solicitante (sau în întreprinderea legată)

......................................................................

......................................................................

b) Introduceţi în tabelul de mai jos rezultatul calculului proporţional

obţinut prin aplicarea celui mai mare dintre procentele la care se face

referire la lit. a) la datele introduse în tabelul de la pct. 1.

Tabelul de parteneriat - A.2.

┌────────────────────────────────┬───────────────┬─────────────────────────────┐

│                                │Numărul mediu  │Cifra de afaceri│Active      │

│      Procent                   │anual de       │anuală netă     │totale*5)   │

│                                │salariaţi      │(mii lei/       │ (mii lei/  │

│                                │               │  mii euro)     │   mii euro)│

├────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼────────────┤

│Valoare rezultată în urma       │               │                │            │

│aplicării celui mai mare procent│               │                │            │

│la datele introduse în tabelul  │               │                │            │

│de la pct. 1.                   │               │                │            │

└────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────┴────────────┘

Aceste date se vor introduce în Tabelul A.1.

-----------

*3) In cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există

date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de

la întreprinderile legate.

*4) Procent din capitalul social sau din drepturile de vot deţinute,

oricare dintre aceste procente este mai mare. La acesta trebuie cumulată

proporţia deţinută de fiecare întreprindere legată în aceeaşi întreprindere

parteneră.

*5) Active totale reprezintă active imobilizate + active circulante +

cheltuieli in avans.

ANEXA F1ˆ3

Întreprinderi partenere

Pentru fiecare întreprindere pentru care a fost completată "fişa de

parteneriat" [câte o fişă pentru fiecare întreprindere parteneră a

întreprinderii solicitante şi pentru orice întreprindere parteneră a

oricărei întreprinderi legate, ale cărei date nu au fost încă incluse în

situaţiile financiare anuale consolidate ale acelei întreprinderi legate],

datele din această fişă de parteneriat trebuie să fie introduse în tabelul

de mai jos.

1. Date de identificare şi date financiare preliminare

Tabelul A.1.

┌───────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┐

│Întreprinderea parteneră - Date de         │Numarul   │Cifra de  │Active    │

│ identificare                              │mediu     │afaceri   │totale    │

├──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤anual de  │anuala    │(mii lei/ │

│Numele sau│Adresa    │Cod unic  │Numele si │salariati │neta      │mii euro) │

│denumirea │sediului  │de inre-  │prenumele │          │(mii lei/ │          │

│intreprin-│social    │gistrare  │presedin- │          │mii euro) │          │

│derii     │          │          │telui con-│          │          │          │

│          │          │          │siliului  │          │          │          │

│          │          │          │de adminis│          │          │          │

│          │          │          │tratie,   │          │          │          │

│          │          │          │director  │          │          │          │

│          │          │          │general   │          │          │          │

│          │          │          │sau echi- │          │          │          │

│          │          │          │valent    │          │          │          │

├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│ 1.       │          │          │          │          │          │          │

├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│ 2.       │          │          │          │          │          │          │

├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│ 3.       │          │          │          │          │          │          │

├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│ 4.       │          │          │          │          │          │          │

├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│ 5.       │          │          │          │          │          │          │

├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│ 6.       │          │          │          │          │          │          │

├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│ 7.       │          │          │          │          │          │          │

├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│ 8.       │          │          │          │          │          │          │

├──────────┴──────────┴──────────┴──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│ Total                                     │          │          │          │

└───────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┘

NOTĂ:

Aceste date sunt rezultatul unui calcul proporţional efectuat pe baza

"fişei de parteneriat", pentru fiecare întreprindere cu care întreprinderea

solicitantă este direct sau indirect parteneră.

Datele introduse în secţiunea "Total" vor fi introduse la pct. 2 din

tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate"

(referitor la întreprinderile partenere).

Aceste date rezultă din situaţiile financiare anuale consolidate şi din

alte date ale întreprinderii partenere, dacă există, la care se adaugă în

proporţie de 100% datele întreprinderilor care sunt legate cu această

întreprindere parteneră, în cazul în care acestea nu au fost deja incluse

în situaţiile financiare anuale consolidate ale întreprinderii partenere.

Dacă este necesar, adăugaţi "fişe privind legătura dintre întreprinderi"

pentru întreprinderile care nu au fost deja incluse în situaţiile

financiare anuale consolidate.

ANEXA F1ˆ4

ÎNTREPRINDERI LEGATE

1. Determinarea situaţiei aplicabile întreprinderii care solicită

încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii:

[] Cazul 1: Întreprinderea solicitantă ţine situaţii financiare anuale

consolidate sau este inclusă în situaţiile financiare anuale consolidate

ale unei alte întreprinderi (tabelul Bl).

[] Cazul 2: Întreprinderea solicitantă sau una ori mai multe

întreprinderi legate nu întocmeşte/întocmesc ori nu este/nu sunt

inclusă/incluse în situaţiile financiare anuale consolidate (tabelul B2).

NOTĂ:

Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă derivă

din situaţiile financiare anuale şi din alte date ale acestora, consolidate

dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporţional datele oricărei

eventuale întreprinderi partenere a acelei întreprinderi legate, situată

imediat în aval sau în amonte, dacă nu a fost deja inclusă prin consolidare*6).

2. Metode de calcul pentru fiecare caz

Cazul 1: Situaţiile financiare anuale consolidate reprezintă baza de

calcul. Se va completa tabelul B1 de mai jos.

Tabelul B1

┌───────────────┬────────────────┬────────────┐

│Numărul mediu  │Cifra de afaceri│Active      │

│anual de       │anuală netă     │totale      │

│salariaţi*7)   │(mii lei/       │ (mii lei/  │

│               │  mii euro)     │   mii euro)│

┌────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼────────────┤

│Total                           │               │                │            │

└────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────┴────────────┘

Datele introduse în secţiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor

introduce la pct. 1 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi

partenere sau legate".

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│        Identificarea întreprinderilor incluse prin consolidare               │

├────────────────────────────────┬───────────────┬────────────────┬────────────┤

│Întreprinderea legată           │Adresa sediului│Cod unic de     │Numele si   │

│(denumire/date de identificare) │social         │înregistrare    │prenumele   │

│                                │               │                │presedinte- │

│                                │               │                │lui consiliu│

│                                │               │                │lui de admi-│

│                                │               │                │nistratie,  │

│                                │               │                │director    │

│                                │               │                │general sau │

│                                │               │                │echivalent  │

├────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼────────────┤

│ A.                             │               │                │            │

├────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼────────────┤

│ B.                             │               │                │            │

├────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼────────────┤

│ C.                             │               │                │            │

├────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼────────────┤

│ D.                             │               │                │            │

├────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼────────────┤

│ E.                             │               │                │            │

└────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────┴────────────┘

NOTĂ:

Întreprinderile partenere ale unei întreprinderi legate, care nu au fost

încă incluse în situaţiile financiare anuale consolidate, sunt considerate

partenere directe ale întreprinderii solicitante. Datele aferente acestora

şi o "fişă de parteneriat" trebuie adăugate la secţiunea A.

----------

*6) Definiţia întreprinderii legate din prezenta lege.

*7) In cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu

există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea

datelor de la întreprinderile legate.

Cazul 2: Pentru fiecare întreprindere legată (inclusiv prin intermediul

altor întreprinderi legate), se va completa o "fişă privind legătura dintre

întreprinderi" şi se vor adăuga datele din situaţiile financiare anuale ale

tuturor întreprinderilor legate, prin completarea tabelului B2 de mai jos.

Tabelul B2

┌────────────────────────────────┬───────────────┬─────────────────────────────┐

│ Intreprinderea numarul:        │Numărul mediu  │Cifra de afaceri│Active      │

│                                │anual de       │anuală netă     │totale      │

│                                │salariaţi      │(mii lei/       │ (mii lei/  │

│                                │               │  mii euro)     │   mii euro)│

├────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼────────────┤

│ 1.*)                           │               │                │            │

├────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼────────────┤

│ 2.*)                           │               │                │            │

├────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼────────────┤

│ 3.*)                           │               │                │            │

├────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼────────────┤

│ 4.*)                           │               │                │            │

├────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼────────────┤

│ 5.*)                           │               │                │            │

├────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼────────────┤

│ Total                          │               │                │            │

└────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────┴────────────┘

NOTĂ

Datele rezultate în secţiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor

introduce la pct. 3 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi

partenere sau legate" (privind întreprinderile legate)

---------

*) Ataşaţi câte o "fişă privind legătura dintre întreprinderi" pentru

fiecare întreprindere.

ANEXA F1ˆ5

FIŞA

privind legătura dintre întreprinderi nr. ......

din tabelul B2, secţiunea B

(numai pentru întreprinderile legate care nu sunt incluse

în situaţiile financiare anuale consolidate)

1. Date de identificare a întreprinderii

Denumirea întreprinderii

............................................................

Adresa sediului social

............................................................

Cod unic de înregistrare

............................................................

Numele şi funcţia

............................................................

(preşedintele consiliului de administraţie, director general

sau echivalent)

2. Date referitoare la întreprindere

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│Perioada de referinţă                                                         │

├────────────────────────────────┬───────────────┬────────────────┬────────────┤

│                                │Numărul mediu  │Cifra de afaceri│Active      │

│                                │anual de       │anuală netă     │totale      │

│                                │salariaţi*7)   │(mii lei/       │ (mii lei/  │

│                                │               │  mii euro)     │  mii euro) │

├────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼────────────┤

│TOTAL                           │               │                │            │

└────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────┴────────────┘

Datele trebuie introduse în tabelul B2 din secţiunea B.

NOTĂ:

Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă sunt extrase

din situaţiile financiare anuale şi din alte date aferente acestora,

consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporţional datele

oricărei eventuale întreprinderi partenere ale întreprinderii legate, situată

imediat în aval sau în amonte de aceasta, dacă nu au fost deja incluse în

situaţiile financiare anuale consolidate.

Acest tip de întreprinderi partenere sunt considerate ca fiind

întreprinderi direct partenere cu întreprinderea solicitantă. Datele aferente

acestora şi "fişa de parteneriat" trebuie introduse în secţiunea A.

-------------

*7) În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu

există date privind numărul mediu anual de salariaţi, calculul se face

prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.

*ST*

-------------

SECTIUNEA IV

CONTRACT DE PROIECTARE ŞI EXECUŢIE DE LUCRĂRI

Nr.___________din data de ___________

În temeiul Ordonanţei de Urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de proiectare si executie lucrari,

Articol 1

Părţile

Regia Autonoma de Piete Agrement si Salubritate Oradea,  cu sediul in Oradea, judetul Bihor, Piata Cetatii nr.4, telefon/fax 0259/479148-440438, codul fiscal RO 7997507 , cont  RO21 RNCB 0032 0464 8348 0001 Banca Comerciala filiala Oradea, reprezentata prin Director general – Andrica Liviu si director economic Herdean Moise, în calitate de achizitor/beneficiar, pe de o parte

şi

…………………..cu  sediul in  ………………….. telefon/fax …………. număr de înmatriculare  ……………,cod fiscal  ……………cont……………… deschis la Trezoreria …………. reprezentata prin administrador - …………………..,

în calitate de prestator,

denumite în continuare fiecare în parte „Partea” şi în mod colectiv „Părţile” au convenit încheierea prezentului contract de proiectare şi execuţie, în următoarele condiţii:

Articol 2

Definiţii

În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

      - contract –prezentul contract şi toate anexele sale;

      - achizitor şi executant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

      - parte – achizitorul sau executantul, astfel cum rezultă din context

      - preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract;

      - cerinţele achizitorului – caietul de sarcini şi orice alte cerinţe/instrucţiuni emise de achizitor pe durata executării contractului

      - ordin : orice instrucţiune sau dispoziţie emisă de achizitor către executant privind execuţia lucrărilor.

      - amplasamentul lucrării -: locul unde se execută lucrarea.

      - utilajele executantului - aparatele, maşinile, vehiculele şi altele asemenea necesare pentru execuţia şi terminarea lucrărilor şi remedierea oricăror defecţiuni.

      - materiale - produse de orice tip (altele decât echipamentele) care fac parte din lucrări inclusiv livrarea de materiale (dacă există) furnizate de către executant, potrivit prevederilor contractului;

      - echipamente - aparatele, maşinile, instalaţiile şi vehiculele care fac parte din lucrări;

      - bunuri – utiliaje, mijloace de transport, echipamente şi lucrări provizorii sau oricare dintre acestea, după caz;

      - lucrări provizorii - toate lucrările provizorii de orice tip, necesare pe şantier pentru execuţia şi terminarea lucrărilor şi remedierea oricăror defecţiuni;

      - şantier -  locurile în care vor fi executate lucrările şi unde se vor livra echipamentele şi materialele, şi oricare alte locuri prevăzute în contract ca fiind parte componentă a şantierului;

      - utilităţi - reprezintă instalaţii de suprafaţă, de subteran sau aeriene ce permit distribuţia de produse petroliere, gaze, apă, electricitate, servicii canalizare, telefon, etc.care pot fi în proprietatea publică sau particulară;

      - documentele executantului - reprezintă documentele tehnice incluse în cerinţele achizitorului, documentele necesare pentru satisfacerea tuturor condiţiilor impuse de aprobări, calculele, programele de computer şi alt software, planşe, manuale pentru exploatare şi întreţinere, modele şi alte documente tehnice (dacă există), care se află în custodia şi grija executantului până la data preluării acestora de către achizitor.

      - recepţia la terminarea lucrărilor – recepţia efectuată la terminarea completă a lucrărilor unui obiect sau a unei părţi din construcţie, independentă, care poate fi utilizată separat.

      - recepţia finală – recepţia efectuată după expirarea perioadei de garanţie.

      - proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor – documentul întocmit şi semnat în conformitate cu Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, de către comisia de recepţie numită de către achizitor, la cererea reprezentantului autorizat al acestuia.

      - proces verbal de recepţie finală - documentul întocmit şi semnat în conformitate cu Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, de către comisia de recepţie numită de către achizitor.

      - despăgubire generală: suma, neprevăzută expres în contract care este acordată de către instanţa de judecată sau este convenită de către părţi ca şi despăgubire plătibilă părţii prejudiciate în urma încălcării contractului de către cealaltă parte.

      - penalitate contractuală: despăgubirea stabilită în contractul de execuţie lucrări ca fiind plătibilă de către una din părţile contractante către cealaltă parte, în caz de neîndeplinire sau îndeplinire necorespunzătoare a obligaţiilor din contract;

      - garanţia de bună execuţie : garanţia care se constituie de către executant în scopul asigurării autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului.

      - perioada de garanţie a lucrărilor : perioada de timp cuprinsă între data recepţiei la terminarea lucrărilor şi data recepţiei finale, a cărei durată se stabileşte prin contract.

      - forţa majoră - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;

      - act adiţional: document prin care se pot modifica termenii şi condiţiile contractului.

      - conflict de interese înseamnă orice eveniment care influenţează capacitatea executantului de a exprima o opinie profesională obiectivă şi imparţială, sau care îl împiedică pe acesta, în orice moment, să acorde prioritate intereselor achizitorului sau interesului public general al Proiectului (investiţiei)orice motiv în legătură cu posibile contracte în viitor sau în conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale executantului. Aceste restricţii sunt de asemenea aplicabile oricăror sub-contractanţi, salariaţi şi experţi ce acţionează sub autoritatea şi controlul executantului.

      - zi - zi calendaristică; an - 365 zile.

Articol 3

Interpretare

3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa, iar cuvintele de genul masculin vor fi interpretate ca incluzând şi genul feminin şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

3.3. Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract.

Articol 4

Obiectul contractului

4.1 - Executantul se obligă să proiecteze, să execute si să finalizeze lucrările de PROIECTARE ŞI EXECUTIE COMPLEX MULTIFUNCTIONAL CU PARCAJE SUPRAETAJATE,  ZONA TRIBUNALULUI ORADEA în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.

4.2 - Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul convenit în prezentul contract pentru lucrările prevăzute la 4.1.

Articol 5

Preţul contractului

5.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către achizitor, este de        lei reprezentand  valoarea de contract acceptată. La aceasta sumă se va adăuga taxa pe valoare adăugată stabilită potrivit dispoziţiilor legale aplicabile.

5.2.- Plata taxei pe valoare adaugată se efectuează în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

5.3 Preturile aferente fiecarei faze de proiectare sunt urmatoarele:

pretul pentru executia lucrarilor este de ______________ lei la care se adauga tva.

Valoarea totala a  finantarii (credit furnizor) este de __________________

Articol 6

Durata contractului

Prezentul contract intră în vigoare la data semnării de către părţi şi produce efecte până la încheierea procesului verbal de recepţie finală a lucrărilor contractate şi eliberarea garanţiei bancare de bună execuţie.

Articol 7

Executarea contractului

  - Executarea contractului începe după constituirea garanţiei de bună execuţie, în condiţiile prevăzute la art.13.

  - Îndeplinirea contractului se face în conformitate cu graficul de execuţie anexa nr____parte integrantă din prezentul contract.

7.3Termenele de execuţie a lucrărilor care fac obiectul prezentului contract sunt :

- etapa 1 – elaborare  proiect tehnic, până la data______________

- etapa 2 -  documentaţia pentru obţinere avize şi autorizaţii, până la data_________

- etapa 3 – detalii de execuţie, până la data________________

- etapa 4 -  execuţia lucrărilor, până la data________________

- Proiectantul va acorda asistenta tehnica  pe toata perioada de executie a lucrarilor cat si pe perioada de garantie tehnica acordata acestora, respectiv pana la receptia finala a lucrarilor

7.3 Documentatia tehnica pentru obtinerea autorizatiei de construire va contine obligatoriu deviz general, certificat de urbanism, avize cerute in certificatul de urbanism,referatul verificatorului, plansele prevazute cu stampila verificatorului etc.

Articol 8

Documentele contractului

8.1.Executantul va executa lucrările în condiţiile stabilite prin prezentul contract, care include în ordinea enumerării, următoarele anexe:

a) cerinţele achizitorului ( caietul de sarcini )- anexa.nr.__

b) propunerea tehnică -  anexa nr__

c) propunerea financiară - anexa nr.__

d) garanţia de bună execuţie - anexa nr.__

e) lista cu subcontractanţii; - anexa nr.__

f) graficul de îndeplinire a contractului - anexa nr.___

- contractele de asociere - anexa nr___

- angajamentul ferm de susţinere din partea unui terţ – anexa nr____

8.2. Orice contradicţie ivită între documentele contractului se va rezolva prin aplicarea ordinei de prioritate stabilită la art.8.1.

Articol 9

Protecţia patrimoniului cultural naţional

9.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic sau geologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate ca fiind proprietatea absolută a achizitorului şi vor fi încredinţate în grija şi sub autoritatea acesteia.

9.2 - Executantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 9.1, iar imediat după descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor, de a înştiinţa achizitorul despre această descoperire şi de a îndeplini dispoziţiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel de dispoziţii executantul suferă întârzieri şi/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, părţile vor stabili:

            - orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;

            - totalul cheltuielilor suplimentare, care se vor adăuga la preţul contractului.

9.3 - Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor prevăzute la clauza 9.1, de a înştiinţa în acest sens, organele abilitate în acest scop.

Articol 10

Obligaţiile executantului

10. 1.  (1) Executantul are obligaţia de a elabora documentaţia tehnico-economică/documentaţia de avizare, de a executa, finaliza şi remedia orice defecţiuni ale lucrărilor executate în baza documentaţiei în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.

(2) Executantul are obligaţia de a furniza echipamentele şi documentele specificate în contract, precum şi tot personalul necesar, bunurile, consumabilele şi alte produse sau servicii necesare execuţiei, finalizării lucrărilor şi remedierii tuturor erorilor /defecţiunilor constatate la documentaţia tehnico-economică/documentaţia de avizare şi/sau a lucrărilor executate.

10.2.Executantul are obligaţia de a executa lucrările conform proiectului tehnic (tema de proiectare, piese desenate, liste cu cantităţi de lucrări, detalii de execuţie) verificat de verificatori atestaţi în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare.

10.3. Executantul va transmite spre aprobare, oricând sunt cerute de către reprezentantul/reprezentanţii achizitorului, detalii referitoare la măsurile şi metodele pe care acesta le propune spre a fi adoptate pentru executarea lucrărilor. Nu va fi admisă nicio modificare a acestor măsuri sau metode fără ca acest lucru să fie supus în prealabil aprobării achizitorului.

10.4. (1) Executantul are obligaţia de a asigura, în conformitate cu prevederile contractului sau cu instrucţiunile reprezentatului achizitorului, condiţii corespunzătoare desfăşurării activităţii atât pentru personalul propriu cât şi pentru pentru personalul autorităţilor publice;

(2)  Executantul va fi responsabil pentru propriile activităţi de execuţie pe şantier .

10.5. (1) Executantul are obligaţia de a notifica reprezentatului achizitorului cu cel puţin 3 zile înainte de data previzionată de acesta cu privire la cantităţi importante de echipamente sau alte bunuri ce vor fi livrate pe şantier;

(2) Executantul va fi responsabil pentru ambalarea, încărcarea, transportul, asigurarea, primirea, descărcarea, depozitarea şi protejarea tuturor bunurilor şi materialelor necesare execuţiei lucrărilor;

(3) Executantul nu va pretinde din partea achizitorului despăgubiri pentru daunele, pierderile şi cheltuielile (inclusiv taxele şi cheltuielile legale) care rezultă din transportul bunurilor.

10.6. (1) Executantul răspunde de propriile utilaje destinate executării lucrărilor.

(2) Executantul are obligaţia de a înştiinţa achizitorul  ori de câte ori intenţionează să retragă de pe şantier un utilaj.

(3) Pentru vehiculele care transportă bunuri sau personal al executantului în afara şantierului, nu este necesară înştiinţarea achizitorului.

10.7. (1)  Executantul are obligaţia de a întocmi toate documentele de şantier pentru operaţiunile zilnice. Aceste documente vor fi păstrate pe şantier iar executantul va înregistra zilnic minim următoarele informaţii:

- condiţiile atmosferice, întreruperea lucrărilor datorită condiţiilor meteorologice nefavorabile, programul de lucru, numărul şi calificarea personalului ce lucrează pe şantier, materialele aprovizionate, materialele încorporate în lucrări, utilajele defecte, testele efectuate, eşantioanele trimise, evenimentele neprevăzute, precum şi dispoziţiile verbale date executantului;

- obstacolele şi alte dificultăţi întâmpinate de executant în execuţia lucrărilor, pe parcursul perioadei de raportare.

(2) Documentele de şantier prevăzute la aliniatul precedent vor conţine în ataşament înscrisuri detaliate referitoare la toate elementele care sunt verificate pe şantier şi utilizate pentru calculul plăţilor către executant, cum ar fi lucrările terminate, cantităţile reale, materiale aprovizionate acceptate pentru a fi încorporate în lucrări.

(3) Înscrisurile din documentele de şantier sunt semnate de către executant la momentul înregistrarii şi contrasemnate de achizitor sau de reprezentantul achizitorului, în maxim 3 zile de la data înregistrării.

(4) În cazul în care există dezacorduri asupra unei înregistrări, executantul are obligaţia de a  comunica în scris, reprezentantului achizitorului, în termen de 3 zile de la data la care s-a efectuat înregistrarea, comentariile sale care vor fi cuprinse într-o anexă.

(5) În cazul în care executantul nu completează documentele timp de 5 zile consecutiv, reprezentantul achizitorului, are drept de acces şi de verificare a tuturor elementele/documentelor necesare determinării lucrărilor efectuate de executant.

10.8.   (1)  Executantul va efectua instruirea personalului achizitorului pentru exploatarea şi întreţinerea lucrărilor conform prevederilor din proiect.

(2) Lucrările vor fi considerate terminate în vederea recepţiei potrivit prevederilor art.20 numai după terminarea acestei instruiri.

10.9  Proiectarea

1. Executantul are obligaţia de a realiza proiectarea lucrărilor ce fac obiectul prezentului contract cu proiectanţi calificaţi, ingineri sau alţi profesionişti, care corespund cerinţelor  menţionate în legislatia in vigoare ce reglementeaza acest domeniu

2. Executantul va garanta că proiectanţii săi au experienţa şi capacitatea necesară pentru proiectare.

3. Executantul îşi asumă răspunderea privind disponibilitatea proiectanţilor săi de a participa la discuţii cu achizitorul şi/sau reprezentantul/reprezentanţii achizitorului, ori de câte ori este necesar, pe parcursul derulării contractului şi până la data expirării garanţiei de bună execuţie a contractului.

4. La realizarea proiectului tehnic, executantul răspunde de îndeplinirea obligaţiilor principale referitoare la calitatea construcţiilor, astfel:

a) precizarea categoriei de importanţă a construcţiei;

b) asigurarea nivelului de calitate corespunzător exigenţelor de performanţă esenţiale, cu respectarea reglementărilor tehnice şi a clauzelor contractuale;

c) elaborarea caietelor de sarcini, a instrucţiunilor tehnice privind execuţia, exploatarea, întreţinerea şi reparaţiile lucrărilor

d) stabilirea fazelor de execuţie determinate pentru lucrările executate corespunzător exigenţelor de performanţă esenţiale şi participarea pe şantier la verificările de calitate legate de acestea;

e) stabilirea modului de soluţionare a defectelor apărute în execuţie din vina sa, la construcţiile la care trebuie să se asigure nivelul de calitate corespunzător exigenţelor de performanţă esenţiale, precum şi urmărirea aplicării pe şantier a soluţiilor adoptate după însuşirea acestora de către specialistul verificator de proiecte desemnat de achizitor.

5. Executantul are obligaţia de a elabora un proiect tehnic coerent şi conform cu cerinţele din specificaţiile tehnice şi planşele furnizate de achizitor, potrivit documentaţiei care a stat la baza încheierii prezentului contract.

6. Executantul are obligaţia de a elabora proiectul în conformitate cu standardele tehnice şi prevederile legale referitoare la proiectarea lucrărilor de construcţie şi a celor referitoare la mediu înconjurător.

7.Dacă pe parcursul derulării contractului intervin modificări ale standardelor şi/sau legislaţiei aplicabile la elaborarea proiectului, executantul va înştiinţa achizitorul şi (dacă e cazul) va transmite propuneri pentru aplicare/actualizare.

8. În situaţia în care, potrivit prevederilor pct.7, achizitorul decide că se impune aplicarea noilor reglementări, propunerile pentru aplicare vor face obiectul unui act adiţional, semnat de părţile contractante cu respectarea prevederilor legale în materie, la data încheierii acestuia.

9. Executantul are dreptul de a furniza succesiv informaţii pe părţi de proiect cu condiţia ca fiecare parte înaintată să fie completă în aşa fel încât să poată fi analizată si aprobată de achizitor separat, ca parte integrantă a întregului proiect de execuţie al lucrărilor.

10. Executantul are obligaţia de a se asigura că toate aspectele privind proiectarea lucrărilor respectă cerinţele impuse de către achizitor şi va fi responsabil pentru proiectarea lucrărilor la un standard ce poate fi verificat de către reprezentantul/reprezentanţii achizitorului care acţionează în calitate de verificator de proiecte.

11. Termenul în care achizitorul urmează să-şi dea acordul cu privire la docmentatia de proiectare, in cazul in care nu sunt observatii/omisiuni in documentatia predata,   este de maxim 15 zile de la data predarii documentatiei inregistrate la Centrul de Informare cu Publicul Primeriei Municipiului Oradea cam 23 .

12. În cazul în care, după prezentarea proiectului la specialistul verificator de proiecte stabilit de achizitor, acesta constată lipsuri, neconformităţi şi neconcordanţe, executantul are obligaţia de a le soluţiona in maxim 5 zile

13. Executantul are obligaţia de a participa la întocmirea cărţii tehnice a construcţiei şi la recepţia lucrărilor executate.

14. : Orice omisiune sau greseala fata de listele cu cantitati din proiectul tehnic si din specificatiile tehnice prevazute in caietele de sarcini, dovedita pe parcursul executiei a fi necesara pentru finalizarea investitiei si al carui cuantum valoric depaseste cota de 10% prevazuta in capitolul “Diverse si neprevazute” din devizul general actualizat, va fi suportata de catre proiectant in limita cuantumului valoric ce depaseste cota de 10%

10.10  Execuţia lucrărilor

Prevederi generale

1. Executantul are următoarele obligaţii:

a)  începerea execuţiei lucrărilor numai după obţinerea autorizaţiilor în condiţiile legii şi numai pe baza proiectelor verificate de verificatorul de proiecte desemnat de achizitor;

c) asigurarea nivelului de calitate corespunzător exigenţelor de performanţă esenţiale, prin personal propriu şi responsabili tehnici cu execuţia atestaţi, precum şi prin sistemul propriu de calitate conceput şi realizat;

d) convocarea factorilor  care trebuie să participe la asigurarea condiţiilor necesare verificării lucrărilor ajunse în faze determinante ale execuţiei, precum şi executarea acestora, în scopul obţinerii acordului de continuare a lucrărilor;

e) soluţionarea lipsurilor, neconformităţilor, defectelor şi neconcordanţelor apărute în fazele de execuţie numai pe baza soluţiilor stabilite de executant cu acordul achizitorului;

f) utilizarea în execuţia lucrărilor numai a produselor şi procedeelor prevăzute în proiect, certificate sau pentru care există argremente tehnice, care conduc la realizarea exigenţelor de performanţă esenţiale, precum şi gestionarea probelor martor. Produsele şi procedeele prevăzute în proiect pot fi înlocuite cu altele care îndeplinesc condiţiile precizate, numai pe baza soluţiilor stabilite de executant cu acordul achizitorului;

g) respectarea proiectelor şi a detaliilor de execuţie pentru realizarea nivelului de calitate corespunzător exigenţelor de performanţă esenţiale;

h) sesizarea, în termen de 24 de ore, a Inspecţiei de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, în cazul producerii unor accidente tehnice în timpul execuţiei lucrărilor;

i) supunerea la recepţie numai a construcţiilor care corespund cerinţelor de calitate şi pentru care a predat achizitorului documentele necesare întocmirii cărţii tehnice a construcţiei;

j) aducerea la îndeplinire, a termenelor stabilite, a măsurilor depuse prin actele de control sau prin documentele de recepţie a lucrărilor de construcţii;

k) remedierea, pe propria cheltuială, a defectelor calitative apărute din vina sa atât în perioada de execuţie, cât şi în perioada de garanţie stabilită potrivit legii;

l) readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor iniţială, la terminarea execuţiei lucrărilor.

2. Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de şi pentru îndeplinirea prezentului contract, în masura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

3.Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii.

4.Executantul are obligaţia de a păstra, pe şantier, un exemplar al documentaţiei  de execuţie, modificările şi alte comunicări emise potrivit prevederilor prezentului contract în vederea consultării de către Inspectoratul de Stat în Construcţii precum şi de către persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.

5.Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului, la termenele precizate de catre acesta, caietele de măsurători (ataşamentele) şi, după caz, în situaţiile convenite, desenele, calculele, verificările calculelor şi orice alte documente pe care executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de achizitor.

6. Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în orice problemă, menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul consideră că dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii în scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale.

7. În cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la punctul 6 determină dificultăţi în execuţie care generează cheltuieli suplimentare, atunci aceste cheltuieli vor fi acoperite de achizitor.

8. Executantul are obligaţia de a întocmi documentaţia necesară obţinerii de către achizitor a autorizaţiilor, licenţele şi aprobărilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare pentru proiectarea, execuţia, terminarea lucrărilor şi remedierea oricăror defecţiuni. Executantul va despăgubi achizitorul şi îl va proteja împotriva consecinţelor datorate neîndeplinirii acestor obligaţii.

9.     (a) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de achizitor, precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective.

(b) În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, executantul are obligaţia de a rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa.

10. Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi remedierii defectelor calitative, executantul are obligaţia:

a) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane;

b) de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, îngrădire, alarmă şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;

c) de a lua toate măsurile necesare pentru respectarea prevederilor legale privind protecţia mediului  pe şi în afara şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru.

d) de a se asigura că emisiile, deversările de suprafaţă şi deşeurile rezultate în urma activităţilor proprii nu vor depăşi valorile admise de prevederile legale în vigoare.

11. Executantul va stabili modul de tratare a defectelor apărute în execuţia lucrărilor din vina sa, în vederea asigurării nivelului de calitate corespunzător cerinţelor. Soluţiile propuse pentru remedierea defectelor vor fi verificate şi aprobate de reprezentantul/reprezentanţii achizitorului. Executantul nu va fi îndreptăţit la ajustarea preţului contractului sau la prelungirea perioadei de execuţie pentru remedierea defecţiunilor apărute din vina sa.

12. Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă, de la data primirii ordinului de începere a lucrării până la data semnării procesului-verbal de recepţie a lucrării.

- Executantul este responsabil (în relaţia dintre părţi) de lucrările de întreţinere, care pot fi necesare ca urmare a folosirii de către acesta a drumurilor de acces;

- Executantul are obligaţia de a asigura toate marcajele şi indicatoarele de-a lungul drumurilor de acces şi de a obţine aprobarea autorităţilor competente pentru marcaje şi indicatoare precum şi pentru utilizarea acestor drumuri; Achizitorul nu va fi răspunzător pentru revendicările generate de utilizarea drumurilor de acces;

13. 	(1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:

a) confortul riveranilor; sau

b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care deservesc proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane.

(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, daunelor-interese, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligaţia prevăzută la alin.(1) pentru care responsabilitatea revine executantului.

14. 	(1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi; executantul va selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele, va limita şi repartiza încărcăturile, în aşa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, de pe şi pe şantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi podurilor respective.

(2) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică cu sau care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, executantul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

(3) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în prezentul contract, executantul este responsabil şi va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care se află pe traseul şantierului.

15.	(1) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia:

a) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier;

b) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;

c) de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, numai acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie.

16. Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale construcţiei, ivite într-un interval de 10 ani de la recepţia lucrării şi, după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă, ca urmare a nerespectării proiectelor şi detaliilor de execuţie aferente execuţiei lucrării.

17. Executantul se obligă de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror:

a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu execuţia lucrărilor sau încorporate în acestea; şi

b) daune-interese, taxe şi cheltuieli de orice natură, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea cerinţelor caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

18. Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului la sfârşitul executării lucrărilor, următoarele :

a) factura fiscală;

b) situaţia de lucrări;

c) proces-verbal de recepţie;

d) documentele de calitate, conformitate şi garanţie pentru materialele puse în operă;

e) certificatele de agrement tehnic pentru materialele achiziţionate din import;

f) buletine de verificări, măsurători, încercări, inclusiv pentru materialele importate (daca este cazul);

19. Dacă  executantul constituie (potrivit prevederilor legilor în vigoare) o asociere, un consorţiu sau o altă grupare de două sau mai multe persoane:

aceste persoane vor fi considerate ca  având obligaţii comune şi individuale faţă de achizitor pentru executarea contractului;

aceste persoane vor notifica achizitorul cu privire la liderul lor care va avea autoritatea de executant pentru toţi membrii asocierii; şi

executantul  nu îşi va modifica componenţa sau statutul legal fără aprobarea prealabilă a achizitorului

10.11  Legislaţia Muncii şi Programul de lucru

1. Executantul va respecta întreaga legislaţie a muncii care se aplică personalului , inclusiv legislaţia în vigoare privind angajarea, programul de lucru, sănătate, securitatea muncii, asistenţă socială, emigrare şi repatriere, şi îi va asigura acestuia toate drepturile legale.

2. Executantul va asigura niveluri de salarizare şi condiţii de muncă care nu vor fi inferioare celor stabilite în cadrul ramurii de activitate în care se desfăşoară lucrarea.

3. Executantul îi va obliga pe angajaţii săi să se conformeze tuturor legilor în vigoare, inclusiv celor legate de securitatea muncii.

10.12  Sănătatea şi securitatea muncii

1. Executantul va numi un responsabil care va răspunde pentru securitatea şi prevenirea accidentelor pe şantier. Această persoană trebuie să fie calificată pentru o astfel de răspundere şi să aibă autoritatea de a emite dispoziţii şi de a lua măsurile necesare pentru prevenirea accidentelor.

2. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, executantul are obligaţia de a sprijini activitatea persoanei responsabile cu prevenirea accidentelor, în scopul exercitării răspunderii şi autorităţii sale.

3. Executantul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă, evenimentelor şi incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice (utilaje, instalaţii etc.), procedee tehnologice utilizate sau utilizate de către lucrătorii săi şi cei aparţinând societăţilor care desfăşoară activităţi pentru acesta (subcontractanţi), în conformitate cu prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 şi a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, precum şi orice modificare legislativă apărută pe timpul desfăşurării contractului.

4. În cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente periculoase în activitatea desfăşurată de executant, acesta va comunica şi cerceta accidentul de muncă/evenimentul, conform prevederilor legale, pe care îl va înregistra la Inspectoratul Teritorial de Muncă pe raza căruia s-a produs.

Articol 11

Obligaţiile achizitorului

11.1. După semnarea contractului, achizitorul are obligaţia de a-şi desemna persoana/persoanele care îl vor reprezenta pe parcursul derulării contractului

11.2. Reprezentantul/reprezentanţii achizitorului acţionează în numele achizitorului de fiecare dată când îndeplineşte sarcini sau exercită autoritatea atribuită sau implicată de contract.

11.3. Reprezentantul/reprezentanţii achizitorului nu are autoritatea de a absolvi nicio parte semnatară, de sarcinile, obligaţiile sau responsabilităţile prevăzute în prezentul contract.

11.4. Orice aprobare, verificare, certificat, consimţământ, examinare, inspecţie, instrucţie, notificare, propunere, cerere, test sau alte acţiuni similare întreprinse de reprezentantul/reprezentanţii achizitorului nu vor absolvi executantul de nicio responsabilitate pe care o are potrivit prevederilor contractului inclusiv responsabilitatea pentru erori, omisiuni, discrepanţe şi neconformităţi.

11.5.Dacă pe parcursul derulării contractului, achizitorul intenţionează să înlocuiască reprezentantul/reprezentanţii săi, acesta are obligaţia de a transmite executantului cu cel puţin 3 zile înainte de data propusă pentru înlocuire, o înştiinţare cuprinzând numele, adresa şi experienţa relevantă a celui care este potenţialul înlocuitor al acestuia.

11.6.Reprezentatul/reprezentanţii achizitorului are obligaţia de a solicita aprobarea scrisă Achizitorului înainte de iniţierea următoarelor acţiuni :

(a) prelungirea duratei de execuţie;

(b) suspendarea parţială sau integrală a executării lucrărilor;

(c) recepţia lucrărilor;

(d) emiterea procesului verbal de recepţie finală;

(e) aprobarea sau stabilirea unor cheltuieli suplimentare către executant.

11.7.Reprezentatul/reprezentanţii achizitorului poate emite către executant instrucţiuni şi planşe suplimentare sau modificate care pot fi necesare pentru execuţia lucrărilor şi remedierea oricăror defecţiuni, în conformitate cu prevederile contractului.

11.8.Executantul va respecta instrucţiunile primite de la reprezentatul / reprezentanţii achizitorului pentru orice problemă în legătură cu contractul. Aceste instrucţiuni vor fi date în scris.

11.9.(1) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, următoarele:

            - amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;

            - suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier;

            - căile de acces rutier şi racordurile de cale ferată;

(2) Cheltuielile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către executant.

11.10.Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alte informaţii furnizate executantului, precum şi pentru dispoziţiile şi livrările sale.

Articol  12

Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor

12.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul este îndreptăţit de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 1% din preţul contractului pentru fiecare zi de întârziere până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. .

12.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,1 % din plata neefectuată  pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. .

12.3. - Penalitatile datorate curg de drept din data scadenţei obligaţiilor asumate conform prezentului contract.

12.4. - Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate, care depăşeste valoarea penalităţilor ce pot fi percepute în condiţiile art.12.1 şi 12.2, în completare, părţile datorează daune – interese în condiţiile dreptului comun.

Articol 13

Garanţii

Garanţia de bună execuţie a contractului

13.1  Executantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de 10%, pentru perioada de 2 ani. Garantia de buna executie se va constitui in tremen de maxim 5 zile de la data semnarii contractului, dupa cum urmeaza:------------------------------------------------------

13.2. 	(1) În situaţia în care părţile convin prelungirea termenului de execuţie a lucrării contractate,  precum şi pentru orice motiv (inclusiv forţa majoră) executantul are obligaţia de a prelungi valabilitatea garanţiei  de bună execuţie, cu durata corespunzătoare prelungirii termenului de execuţie, în maxim 3 zile de la data semnării de către părţi a actului adiţional de prelungire.

(2) Garanţia de bună execuţie ce se va prelungi va fi valabilă de la data expirării celei iniţiale pe perioada de prelungire a termenului de executie şi pînă la semnarea procesului verbal de recepţie finală.

13.3 -  Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă executantul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru executantului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.

13.4 – (1) Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie după cum urmează:

a) 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat pana la acea data pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

b) restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate, pe baza procesului-verbal de recepţie finala.

Articol 14

securitatea şi igiena şantierului

14.1 Securitatea şi igiena şantierului

1.	 (1) Executantul are obligaţia de a nu permite accesul persoanelor neautorizate pe şantier.

(2) Persoanele autorizate se vor limita la personalul executantului, personalul achizitorului şi oricare alte persoane a căror identitate a fost în prealabil notificată executantului de către achizitor.

2. Executantul va lua toate măsurile în ceea ce priveşte securitatea proprie, a personalului său, precum şi ale terţilor în vederea evitării accidentelor pe şantier.Acesta va avea în vedere toate reglementările şi instrucţiunile autorităţilor competente.

3. Executantul asigură iluminatul şi curăţenia şantierului atât în interior, cât şi în exterior. În măsura în care este nevoie executantul va asigura şi  împrejmuirea şantierului.

4. Executantul va lua toate măsurile necesare ca lucrările pe care le execută să nu reprezinte pericole pentru terţi sau circulaţia publică, dacă aceasta nu este deviată.

- Toate măsurile de securitate şi igenă prevăzute mai sus sunt în sarcina executantului.

- În cazul în care executantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile specificate mai sus şi fără a încălca atribuţiile autorităţilor competente, achizitorul, pe cheltuiala executantului, poate să ia măsurile necesare înainte ca notificarea privind neîndeplinirea obligaţiilor să producă efecte.

14.3. Măsuri împotriva muncii la negru

1. Executantul, trebuie să impună personalului să poarte în permanenţă, în incinta şantierului, un element de identificare, conţinând informaţii cu privire la persoană şi angajator.

2. Executantul este obligat să stabilească o înregistrare care să cuprindă toate persoanele angajate care au acces pe şantier. Înregistrarea trebuie ţinută la zi şi pusă la dispoziţia persoanei autorizate de achizitor şi a tuturor autorităţilor competente.

4. Executantul îşi informează subcontractanţii că aceste obligaţii le sunt aplicabile. El rămâne responsabil de respectarea acestora pe toată durata de execuţie a lucrărilor.

14.4. Semnalizarea şantierului şi paza circulaţiei publice

1. Atunci când lucrările afectează circulaţia publică, semnalizarea utilizării de către public trebuie să fie conformă cu reglementările în materie. Aceasta se realizează sub controlul serviciilor competente de către executant aceasta din urmă având ca responsabilitate furnizare şi montarea de panouri şi dispozitive de semnalizare .

2. Dacă execuţia lucrărilor presupune devierea circulaţiei, executantul este responsabil, în aceleaşi condiţii, de executarea şi întreţinerea semnalizării la extremităţile secţiunilor unde circulaţia este întreruptă şi a semnalizării drumurilor deviate.

14.5. Gestiunea deşeurilor pe şantier

Principii generale

1.Valorificarea sau eliminarea deşeurilor create prin lucrările care fac obiectul prezentului contract, intră în responsabilitatea achizitorului ca producător al deşeurilor şi a executantului ca deţinător al deşeurilor pe durata execuţiei lucrărilor.

2.Executantul rămâne producătorul deşeurilor sale în privinţa ambalajelor produselor pe care le foloseşte şi a celor rezultate din intervenţiile sale.

3.Executantul efectuează tranzacţiile prevăzute în legislaţie cu privire la colectarea, transportul, depozitarea, eventuala evacuarea a deşeurilor rezultate ca urmare a lucrărilor ce fac obiectul prezentului contract, conform reglementărilor legale.

4. Pentru deşeurile periculoase se vor utiliza formularele specifcie legislaţiei în vigoare.

5. Pe măsură ce lucrările avansează, executantul va degaja de deşeurile rezultate, amplasamentul pus la dispoziţie pentru execuţia lucrărilor.

14.6. Eliberarea şantierului

1. După primirea procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, executantul are obligaţia de a îndepărta din şantier toate utilajele, surplusul de materiale, molozul, deşeurile şi lucrările provizorii.

2. Dacă acestea nu sunt evacuate în termen de 7 de zile de la semnarea procesului verbal  de recepţie finală, achizitorul poate vinde sau dispune de bunurile rămase. Achizitorul va fi îndreptăţit sa solicite executantului plata cheltuililor în legătură cu vânzarea bunurilor sau pentru degajarea şi amenajarea şantierului.

Articol 15

Începerea şi execuţia lucrărilor

15.1.	 (1) Executantul are obligaţia de a începe lucrările la data predării amplasamentului şi semnarea procesului verbal de predare – primire.

(2) Predarea amplasamentului se va face în termen de maxim 6 zile de la data emiterii ordinului privind inceperea executiei lucrarilor.

15.2.  Executantul trebuie să notifice achizitorului şi Inspecţiei de Stat în Construcţii, data începerii efective a lucrărilor.

15.3.  (1) Executantul are obligaţia de a derula lucrarile astfel incat ele  să fie terminate la data stabilită.

15.4 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a stabili conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la prezentul contract. Părţile contractante au obligaţia de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi profesional pentru acest scop, şi anume responsabilul tehnic cu execuţia din partea executantului şi dirigintele de şantier sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.

15.5 - (1) Materialele puse în operă trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie; Executantul este singurul responsabil faţă de achizitor pentru furnizarea şi punerea în operă a materialelor precum şi pentru defecţiunile ce pot apărea ca urmare a asamblării lor.

15.6. Executantul garantează că materialele, furniturile şi echipamentele utilizate sunt noi, de primă calitate, standardizate şi uşor de înlocuit într-un interval de timp redus. Materialele, furniturile şi echipamentele folosite trebuie să fie conforme cu specificaţiile tehnice şi reglementările şi normele europene precum şi cu dispoziţiile din documentele contractului.

15.7  (1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea achizitorului.

(2) Executantul are obligaţia de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate şi măsurate.

(3) Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare, la dispoziţia achizitorului, şi de a reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul.

(4) În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost executate conform documentaţiei de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea vor fi suportate de către achizitor, iar în caz contrar, de către executant.

15.6 Graficul de executie reprezinta parte integranta din contractul incheiat si are caracter obligatoriu pe toata perioada de derulare a contractului. In cazul in care termenele intermediare de executie asumate in grafic nu sunt respectate, contractul va fi considerat reziliat de drept dupa expirarea perioadei de maxim 10% din durata totala de executie, fara necesitatea unei alte formalităţi şi fără intervenţia vreunei autorităţi sau instanţe de judecată.  Executantul este considerat de drept pus in intarziere, fara alta notificare. Prezenta clauza nu va produce efecte in caz de forta majora.

15.7În termen de 3 zile lucratoare după momentul rezilierii, Achizitorul va certifica cantitatea lucrarilor executate/produselor furnizate/serviciilor prestate, de la data intermediara  stabilita in graficul de executie/prestare/furnizare pana la momentul rezilierii,  acestea intrand in mod gratuit in proprietatea privata a autoritatii contractante, exceptie facand situatia in care neexecutarea se datoreaza fortei majore.

15.8 In cazul platilor partiale, acestea se vor realiza doar pentru lucrarile executate cu respectarea termenelor intermediare asumate prin graficul de executie/, in caz contrar aplicandu-se prevederile literelor 15.6 si

Articol 16

Întârzierea, suspendarea şi reluarea execuţiei lucrărilor

16.1 - În cazul în care:

a) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau

b) condiţiile climaterice excepţional de nefavorabile; sau

c) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului şi/sau alte circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni altfel decât prin încălcarea contractului, îndreptăţesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor sau a oricărei părţi a acestora. În condiţiile de mai sus, părţile vor revizui de comun acord şi vor conveni asupra:

- oricărei prelungiri a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;

- totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului, în condiţiile şi cu respectarea limitelor prevăzute de lege.

16.2.- (1) Suspendarea execuţiei lucrărilor din motivul prevăzut la pct.b al art.16.1. se realizează la dispoziţia scrisă a achizitorului.

(2) Decalarea termenului contractual va fi calculată luând în considerare perioada de suspendare, adăugându-se o durată suplimentară apreciată de comun acord pentru reintrarera în ritmul normal.

16.3.Achizitorul poate oricând dispune executantului, prin notificare prealabilă, suspendarea executării unei părţi sau a tuturor lucrărilor. Pe perioada suspendării, executantul are obligaţia de proteja, păstra şi asigura paza acelei părţi sau a tuturor lucrărilor împotriva deteriorării, pierderii sau degradărilor.

Articol 17

Finalizarea şi recepţia documentaţiei tehnico-economice / documentaţiei de avizare

17.1. Documentaţiile tehnice ce fac obiectul contractului se vor elabora in volume distincte, pe faze de proiectare,in 3 exemplare. Documentatia tehnico –economica se va preda si pe suport electronic. Se vor preda in mod obligatoriu si antemasuratorile pe categorii de lucrari si obiecte.

17.2 Proiectantul va supune documentatia pentru obtinerea avizelor Inspectoratului Teritorial in Constructii-ITC (daca este cazul). Se vor supune aprobarii ITC programele de control al calitatii pe faze de lucrari si fazele determinante pentru asigurarea rezistentei, durabilitatii si sigurantei in exploatare a lucrarilor ce vor fi executate

17.2. Recepţia documentaţiilor se face pe baza unui proces verbal de  receptie, pentru fiecare fază decontabilă, semnat de achizitor fara obiectiuni. Documentatiile tehnico-economice vor fi receptionate de beneficiar numai dupa verificarea lor de catre verificatorul atestat de proiecte.

17.3. În caz de constatare a unor lipsuri sau inadvertenţe în documentaţia predată, achizitorul va face obiecţiunile cuvenite în limitele temei de proiectare şi a obligaţiilor (misiunilor) asumate de executant, a normativelor şi legilor în vigoare, în maxim 4 zile de la primirea lucrării. Neprezentarea de obiecţiuni  acest termen prezumă acceptarea documentaţiei în forma predată.

Testarea

Articol 18

Testele la terminarea lucrărilor

18.1. Testele la terminare se vor efectua în următoarea succesiune:

(a) teste preliminare punerii în funcţiune, care vor include inspecţii specifice şi teste funcţionale pentru a demonstra că fiecare componentă a echipamentelor poate să funcţioneze în condiţii de siguranţă în următoarea etapă;

(b) teste la punerea în funcţiune, care vor include teste specifice de funcţionare pentru a demonstra că lucrările pot funcţiona în condiţii de siguranţă şi aşa cum este specificat, în toate condiţiile admisibile de funcţionare;

(c) probe de funcţionare, care vor demonstra că lucrările pot funcţiona în condiţii de siguranţă, conform prevederilor contractului.

18.2. În timpul funcţionării de probă, executantul va înştiinţa achizitorul că lucrările sunt gata pentru efectuarea oricăror alte teste la terminare, inclusiv teste de funcţionare, pentru a demonstra că lucrările corespund criteriilor specificate în cerinţele achizitorului.

18.3. Efectuarea probelor nu se va considera recepţie potrivit prevederilor art.19 din contract.

18.4. Dacă executantul nu se prezintă la data şi locul stabilit, achizitorul poate începe efectuarea testelor, care se vor considera a fi efectuate în prezenţa executantului, iar acesta va accepta rezultatele ca fiind corecte.

18.5. Rezultatele testelor la terminarea lucrărilor vor fi redactate şi evaluate de ambele părţi. Se va face o evaluare corespunzătoare pentru efectul utilizării anterioare a lucrărilor de către achizitor.

Articol 19

19.1. Finalizarea şi recepţia lucrărilor

1 - Ansamblul lucrărilor, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se calculează de la data predarii amplasamentului.

2 -  La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia :

a. de a notifica, în scris, achizitorului că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie; Notificarea va fi depusa la registratura achizitorului.

3.Pe baza situatiilor de lucrari executate confirmate si a constatarilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. In cazul in care se constata ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate executantului,stabilindu-se si termenele pentru remediere si finalizare.Dupa constatarea remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a executantului, achiztorul va convoca comisia de receptie.

4.Achizitorul are la dispozitie 14 zile pentru organizarea receptiei la terminarea lucrarilor .

Recepţia finală

1. - Recepţia finală este convocată de achizitor în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanţie. Perioada de garanţie este cea prevăzută în contract.

2. - La recepţia finală participă:

a) achizitorul;

b) comisia de recepţie numită de achizitor;

c) proiectantul lucrării (executantul)

3. - Comisia de recepţie finală se întruneşte la data, ora şi locul fixate şi examinează următoarele:

a) procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor;

b) referatul achizitorului privind comportarea construcţiilor şi instalaţiilor aferente în exploatare pe perioada de garanţie, inclusiv viciile aferente şi remedierea lor.

4. - Comisia de recepţie poate cere, în cazuri foarte bine justificate şi/sau în cazul apariţiei unor vicii, efectuarea de încercări şi expertize.

5. - La terminarea recepţiei comisia de recepţie finală îşi va consemna observaţiile şi concluziile în procesul-verbal de recepţie finală pe care-l va înainta achizitorului în termen de 3 zile lucrătoare împreună cu recomandarea de admitere, cu sau fără obiecţii, a recepţiei, de amânare sau de respingere a ei.

6. - În cazul în care comisia de recepţie finală recomandă admiterea cu obiecţii, amânarea sau respingerea recepţiei, ea va trebui să propună măsuri pentru înlăturarea  neregulilor semnalate.

7. - Comisia de recepţie finală recomandă respingerea recepţiei finale în cazul în care nu se respectă una sau mai multe dintre exigenţele esenţiale.

8. - Achizitorul se va îndrepta pentru recuperarea pagubelor împotriva factorilor implicaţi în executarea construcţiei, vinovaţi de viciile constatate cu ocazia recepţiei, cât şi pentru nefuncţionarea construcţiilor şi/sau a instalaţiilor aferente acestora.

9.- Achizitorul hotărăşte admiterea recepţiei pe baza recomandării comisiei de recepţie finală şi notifică executantului hotărârea sa în termen de 3 zile de la primirea propunerilor comisiei din procesul-verbal de recepţie finală.

10.- Data recepţiei finale este data notificării de către achizitor a hotărârii sale.

11. - Cheltuielile de orice natură necesitate de activitatea comisiei de recepţie finală cad în sarcina achizitorului.

12. - Cheltuielile ocazionate de încercări, altele decât cele care decurg din prevederile contractuale, se plătesc de către partea care a avut iniţiativa efectuării lor. În situaţiile în care, în urma rezultatelor nefavorabile ale încercărilor, se stabileşte o culpă, cheltuielile respective se suportă de către partea în culpă.

13. - Dacă părţile nu ajung la încheierea procesului-verbal de recepţie finală pe cale amiabilă, ele se pot adresa instanţei judecătoreşti competente.

14. - Părţile în litigiu pot conveni asupra unei proceduri de arbitraj, potrivit legii.

15. - Procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor se repartizeaza prin grija achizitorului:

a) executantului;

b) organului administraţiei publice locale, emitent al autorizaţiei de construire;

Articol 20

Perioada de garanţie a lucrărilor

20.1 - Perioada de garanţie decurge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi până la recepţia finală.

20.2 - (1) Executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de achizitor, de a executa pe propria cheltuială toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor şi a altor defecte calitative apărute din vina sa, atât în perioada de execuţie, cât şi în perioada de garanţie.

(2) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin.(1), pe cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită:

a) utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului;

b) unui viciu de concepţie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei părţi a lucrărilor;

c) neglijenţei sau neîndeplinirii de catre executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului.

(3) În cazul în care defecţiunile nu se datorează executantului, lucrările fiind executate de către acesta conform prevederilor prezentului contract, cheltuielile de remediere vor fi evaluate şi plătite ca lucrări suplimentare.

20.3 - În cazul în care executantul nu execută lucrările prevazute la art.21.2 alin.(2), achizitorul este îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau reţinute din sumele cuvenite acestuia.

20.4. Garanţia lucrărilor executate este de ______________________ de la data semnării procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor precum şi după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă rezultate din nerespectarea normelor de execuţie.

Articol 21

Modalităţi de plată

21.1 - Achizitorul va efectua plata către executant conform OUG 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009, în perioada 24 - 31 a lunii, pentru facturile emise pana in data de 20 a lunii respective. Pentru facturile emise dupa data de 20 a lunii, plata se va face in perioada 24-31 a lunii urmatoare.

Plata fazei de proiectare se va face in baza facturii si a procesului verbal de receptie a documentatiei, acceptat fara obiectiuni de catre achizitor.

Plata lucrarilor executate se va face in baza facturii insotita de situatiile de lucrari confirmate de achizitor.

21.2 - (1) Plăţile parţiale trebuie să fie făcute, la cererea executantului (antreprenorului), la valoarea lucrărilor executate conform contractului,  în maxim 28 de zile. Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare printr-o situaţie de lucrări provizorii, întocmită astfel încât să asigure o rapidă şi sigură verificare a lor.

(2) Situaţiile de plată provizorii se confirmă în termen de 5 zile, de la prezentarea acestora achizitorului.

(3) Plăţile parţiale se efectuează, de regulă, la intervale lunare, dar nu influenţează responsabilitatea şi garanţia de bună execuţie a executantului; ele nu se consideră, de către achizitor, ca recepţie a lucrărilor executate.

21.3 - Plata facturii finale se va face imediat după acceptarea situaţiei de plată definitive de către achizitor. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special, datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi platită imediat.

21.4 - Contractul nu va fi considerat terminat pâna când nu va fi emis procesul verbal de recepţie finală  care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanţie. Plata ultimelor sume datorate executantului pentru lucrările executate nu va fi condiţionată de încheierea procesului verbal de recepţie finală.

  - Prevederile art 15.6,15.7,15.8 raman aplicabile.

  - Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant pe baza facturii, insotita de:

- procesal verbal de receptie acceptat fara obiectiuni de achizitor

- copia declaratiei 112 vizata de DGFP prin care sa faca dovada ca are sediul sau punctul de lucru situat pe raza Municipiului Oradea

- declaratie pe propria raspundere privind personalul aferent punctului de lucru

- extras din statul de plata cu personalul aferent punctului de lucru

Situatiile de lucrari care un sunt insotite de documentele mentionate mai sus, un vor fi confirmate si decontate de catre beneficiar.

Articol 22

Ajustarea  preţului contractului

22.1. Pentru lucrările executate, plăţile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la prezentul contract.

22.4. Preţul contractului este ferm şi nu se ajustează.

Articolul 23

Asigurări

23.1. Executantul are obligaţia de a încheia o asigurare de răspundere civilă profesională, care va acoperi riscul de neglijenţă profesională în proiectarea si executarea lucrărilor.

23.5 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensaţii plătibile prin lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina achizitorului, a agenţilor sau a angajaţilor acestuia.

Articol 24

Subcontractare

24.1. - Executantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.

24.2 - (1) Executantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.

(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, se constituie în anexă la contract.

24.3 - (1) Executantul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care el şi subcontractanţii săi îndeplinesc contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de executant de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contract.

24.4. – Orice convenţie prin care executantul încredinţează o parte din realizarea prezentului Contract către un terţ, este considerată a fi un contract de subcontractare.

24.5 – Nici un subcontractant nu va fi implicat în executarea contractului fara acordul Achizitorului. Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din contract sau şi-a îndeplinit-o necorespunzător. Schimbarea subcontractantului nu va modifica preţul contractului şi nu se va efectua decât după notificarea achizitorului şi primirea aprobării din partea acestuia.

24.6.- Orice schimbare a subcontractantului fără aprobarea prealabilă în scris a achizitorului sau orice încredinţare a serviciilor/lucrărilor de către subcontractant către terţe părţi va fi considerată o încălcare a prezentului contract.

24.7.- Acceptul achizitorului privind schimbarea subcontractantului se va face în termen de .... de zile la data primirii notificării, motivând decizia sa în cazul respingerii aprobării.

24.8 - Executantul nu are dreptul de a înlocui subcontractanţii nominalizaţi în cazul în care înlocuirea acestora conduce la modificarea propunerii tehnice sau financiare, anexă la prezentul contract.

24.9 - Executantul va răspunde pentru actele şi faptele subcontractantilor săi şi ale experţilor, agenţilor, salariaţilor acestora, ca şi cum ar fi actele sau faptele sale. Acceptarea de către achizitor a subcontractării oricărei părţi a prezentului contract nu va elibera executantul de niciuna dintre obligaţiile sale din prezentul contract.

24.10- Niciun contract de subcontractare nu va crea raporturi contractuale între subcontractant şi achizitor.

24.11 Contractantul care  nu are sediul social sau punct de lucru situat pe raza Municipiului Oradea, se obliga sa-si infiinteze un punct de lucru in pe raza municipiului Oradea pentru indeplinirea contractului,  in maxim 30 de zile de la semnarea contractului.

25.Dreptul de proprietate asupra proiectului

25.2. (1) Prin semnarea prezentului contract, proiectul intocmit de catre executant intra in proprietatea Consiliului Local.

Articol 26

Cesiunea

26.1 - Executantul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin prezentul contract.

26.2 – Executantul poate cesiona dreptul său de a încasa contraprestaţia lucrării executate în condiţiile prevăzute de dispoziţiile Codului Civil.

26.3	Solicitările de plată către terţi pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni cu respectarea dispoziţiilor articolului 26.2.

Articol 27

Încetarea şi rezilierea contractului

27.1  Prezentul contract va înceta de drept dacă în termen  15 zile de la data emiterii ordinului de începere, executantul nu a demarat execuţia contractului în cauză.

27.2  Încetarea prezentului contract în condiţiile art.27.1 nu va produce niciun fel de efecte asupra altor drepturi ale achizitorului şi executantului dobândite în baza prezentului contract.

27.3 Suplimentar faţă de cauzele de încetare definite mai sus, achizitorul poate rezilia contractul cu efecte depline (de jure) in temeiul unui pact comisoriu de gradul IV , fara punerea in intarziere a executantului,, fără necesitatea unei alte formalităţi şi fără intervenţia vreunei autorităţi sau instanţe de judecată, în oricare dintre situaţiile următoare, dar nelimitându-se la acestea:

a) 	executantul nu execută contractul în conformitate cu obligaţiile asumate si in termenul la care s-a obligat; Avand in vedere ca, in cadrul criteriului de atribuire a fost punctata suplimentar o durata mai mica de executie, durata la care s-a obligat executantul in oferta, nu va putea fi modificata prin act aditional in sensul prelungirii ei, contractul incetand de drept la data scadentei obligatiei de executat, respectiv la data la care lucrarile trebuiau finalizate.

b)	executantul refuză sau omite să aducă la îndeplinire dispoziţiile emise de către achizitor sau de către reprezentantul său autorizat;

c)	executantul cesionează contractul sau subcontractează fără a avea acordul scris al achizitorului;

d)	executantul a intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul-sindic;

e)	executantul a fost condamnat pentru o infracţiune în legătură cu exercitarea profesiei printr-o hotărâre judecătorească definitivă;

f)	executantul nu furnizează garanţiile sau asigurările solicitate, sau persoana care furnizează garanţia sau asigurarea nu este în măsură să îşi îndeplinească angajamentele.

g)       Daca executantului ii sunt retrase sau nu obtine autorizatiile, certificarile sau orice alte documente necesare executarii obligatiilor contractuale;

h)        Cumularea de catre executant a penalitatilor pentru neexecutarea obligatiilor contractuale lato sensu , pana la o suma echivalenta cu ½ din suma reprezentand garantia de buna executie prevazuta de prezentul contract;

i) in cazul nerespectarii obligatiei prevazute l punctul 24.11

27.4. (1) În oricare din aceste evenimente sau circumstanţe, achizitorul, va putea să rezilieze contractul şi să evacueze executantul de pe şantier.

(2) Opţiunea achizitorului de a rezilia contractul nu va prejudicia nici un alt drept al său prevăzut în contract sau alt drept.

27.5. După reziliere executantul va părăsi şantierul şi va preda reprezentatului achizitorului toate bunurile solicitate, toate documentele executantului şi orice alte documente de proiectare întocmite de sau pentru el.

27.6. În cazul rezilierii contractului, achizitorul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care trebuie să le suporte executantul din vina căruia s-a reziliat contractul.

  - În cazul prevăzut la art.27.6., achizitorul va convoca în maxim 4 zile de la data rezilierii contractului, comisia de recepţie, care va efectua recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate.

27.8(1) Oricare dintre părţi încalcă prevederile Contractului prin neîndeplinirea  unei/unor obligaţii care îi revin potrivit acestuia, partea prejudiciată prin încălcare (după caz, Achizitorul sau executantul) va fi îndreptăţită la următoarele remedii:

a)	despăgubiri; şi/sau

b)	rezilierea Contractului

- Despăgubirile pot fi:

a)	Despăgubiri Generale; sau

b)	Penalităţi contractuale.

  - În orice situaţie în care achizitorul este îndreptăţit la despăgubiri, poate reţine aceste despăgubiri din orice sume datorate executantului sau poate executa garanţia de bună execuţie, în conformitate cu prevederile art.13

27.10 Clauza penala:

27.10.1 Partile se obliga reciproc la executarea intocmai si la timp a obligatiilor contractuale.

27.10.2 Neexecutarea in termen sau executarea necorespunzatoare obliga executantul sa suporte si sa plateasca achiiztorului daune interese in cuantum de 10% din valoarea fara tva a contractului.

27.10.3 Partile de comun acord stabilesc  ca suma prevazuta la art 1.2  va fi platita de catre executant achizitorului fara a fi necesara punerea in intarziere, executantul fiind de drept considerat pus in intarziere de la data scadentei obligatiei de executat, fara interventia instantei de judecata si fara nicio alta formalitate.

27.10.4 Partile de comun acord stabilesc ca suma prevazuta la punctul 1.2 reprezinta contravaloarea prejudiciului creat achizitorului prin  neindeplinirea obligatiilor contractuale lato sensu, de catre executant.

27.11 Prevederile art 15.6,15.7,15.8 raman aplicabile.

Articol 28

Forţa majoră

28.1   Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

28.2  Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

28.3  Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fară a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

28.4   Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

28.5  Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

28.6  Nu va reprezenta o încălcare a obligaţiilor din prezentul contract de către oricare din părţi situaţia în care executarea obligaţiilor este împiedicată de împrejurări de forţă majoră care apar după data semnării Contractului de către părţi.

28.7. Executantul nu va răspunde pentru penalităţi contractuale sau reziliere pentru neexecutare dacă, şi în măsura în care, întârzierea în executare sau altă neîndeplinire a obligaţiilor din prezentul Contract este rezultatul unui eveniment de forţă majoră. În mod similar, Achizitorul nu va datora dobândă pentru plăţile cu întârziere, pentru neexecutare sau pentru rezilierea de către executant pentru neexecutare, dacă, şi în măsura în care, întârzierea Achizitorului sau altă neîndeplinire a obligaţiilor sale este rezultatul forţei majore.

28.8 Dacă oricare parte consideră că au intervenit împrejurări de forţă majoră care pot afecta îndeplinirea obligaţiilor sale, va notifica imediat celeilalte părţi cu privire la natura, durata probabilă şi efectul probabil al împrejurării de forţă majoră. În lipsa unor instrucţiuni scrise contrare ale achizitorului, executantul va continua îndeplinirea obligaţiilor sale în baza Contractului în măsura în care acest lucru este posibil în mod rezonabil şi va căuta toate mijloacele rezonabile alternative, pentru îndeplinirea obligaţiilor sale care nu sunt afectate de evenimentul de forţă majoră. Executantul nu va utiliza asemenea mijloace alternative decât în urma instrucţiunilor în acest sens ale achizitorului, sau ale persoanei autorizate a acestuia.

28.9. Dacă executantul suportă cheltuieli suplimentare ca urmare a conformării cu instrucţiunile achizitorului sau a utilizării de mijloace alternative potrivit art.28.7. totalul sumelor corespunzătoare acestor cheltuieli va fi certificat de către achizitor.

Articol 29

Soluţionarea litigiilor

29.1 -Achizitorul şi executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

29.2 -Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi executantul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare dintre părţi poate solicita ca disputa să fie soluţionată de către instanţele judecătoreşti din România.

Articol 30

Limba care guvernează contractul

30.1- Limba care guvernează contractul este limba română.

30.2 -Dacă există părţi din contract scrise în mai multe limbi, va prevala versiunea în limba română;

30.3 - Limba folosită pentru comunicare va fi limba română.

Articol 31

Comunicări

31.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.

31.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

Articol 32

Legea aplicabilă contractului

Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părţile au înţeles să încheie azi _____________ prezentul contract în 3 exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte si unul pentru Biroul Achizitii Publice.

ACHIZITOR,							        EXECUTANT,

Conform art. 29 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare