ROMÂNIA

JUDEŢUL BIHOR

DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU SPORT ŞI TINERET BIHOR

APROBAT

Director Executiv

Sorin BUHAŞ

Nr. înrg. 694 din 17.05.2011

DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE

elaborată în vederea participării la procedura “cerere de oferte” organizată pentru atribuirea contractului de lucrări privind

“Modernizarea şi extinderea sediului administrativ al Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Bihor”

(proiectare şi execuţie)

ANUL 2011

- Fişa de date a achiziţiei

- Formulare

- Model contract de lucrări

- Tema de proiectare + S.F.

SECŢIUNEA I

Fişa de date a achiziţiei

I. a. AUTORITATEA  CONTRACTANTĂ

| Denumire: DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU SPORT ŞI TINERET BIHOR |  |  |
| --- | --- | --- |
| Adresă: Str.POIENIŢEI Nr.2/A |  |  |
| Localitate: Oradea, jud. Bihor | Cod poştal: 410191 | Ţara: Romania |
| Persoana de contact: BUHAŞ SORIN | Telefon: 0259/414140 |  |
| E-mail: djstbihorsecretariat@yahoo.com | Fax: 0259/414254 |  |
| Adresa de internet: |  |  |

I.b  Principala activitate sau activităţi ale autorităţii contractante

| √ ministere ori alte autorităţi publice centrale inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local □ agenţii naţionale □autorităţi locale □ alte institutii guvernate de legea publică □ instituţie europeană/organizaţie internaţională □ altele (specificaţi) | □ servicii publice centrale □ apărare □ ordine publică/siguranţă naţională □ mediu □ economico-financiare □ sănătate □ construcţii şi amenajarea teritoriului □ protecţie socială □ cultură, religie şi actv. recreative □ educaţie □ activităţi relevante □ energie □ apă □ poştă □ transport √ altele (specificaţi) activităţi recreative şi sportive |
| --- | --- |

Autoritatea contractantă achiziţionează  în  numele altei autorităţi contractante   						  NU√

| Alte informaţii şi/sau clarificări pot fi obţinute: |  |
| --- | --- |
|  | √ la adresa mai sus menţionată |
| Modul de obţinere a documentaţiei de atribuire - accesând direct Sistemul Electronic de Achiziţii Publice - S.E.A.P., pe site-ul www.e-licitatie.ro, prin descărcarea fişierelor electronice din cadrul secţiunii ,,Documente şi clarificări” a invitaţiei de participare. |  |
| Date limită de primire a solicitărilor de clarificări Data: 03.06.2011 Ora limită :1500 Adresa : Str. Poieniţei, nr.2/A, loc.Oradea, jud.Bihor. |  |
| Solicitarile de clarificari vor fi intocmite potrivit formularului anexat in cadrul sectiunii “Formulare”-“Formular nr. 52 – Model SOLICITĂRE DE CLARIFICĂRI către Autoritatea contractantă” Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări : 07.06.2011 Mijloc de comunicare: -orice clarificare privind documentatia de atribuire se va solicita in scris la nr. de fax: 0259/414254; -autoritatea contractanta va raspunde tot in scris, la faxul operatorilor economici care au solicitat clarificarea; Raspunsurile la clarificari se vor gasi si pe SEAP în sectiunea „Documentatie si clarificari” a invitatiei de participare. -Raspunsul autoritatii contractante la solicitarile operatorilor economici va fi transmis nu mai tarziu de 6 zile inainte de data limita pentru depunerea ofertei. În cazul în care un operator economic nu a transmis solicitarea de clarificare in timp util, punând autoritatea contractanta în imposibilitatea de a respecta termenul mentionat mai sus, autoritatea contractanta are obligatia de a-i raspunde la solicitare in masura in care perioada necesara pentru transmiterea raspunsului face posibila primirea acestuia de catre operatorii economici inainte de data limita de depunere a ofertelor. Nota:Pe tot parcursul derularii procedurii, ofertantii au obligatia de a urmari site-ul www.e-licitatie.ro, pentru a fi la curent cu toate modificarile si clarificarile postate de autoritatea contractanta la anuntul/invitatia de participare initiala. |  |

I c) CĂI DE ATAC

Eventualele contestaţii se pot depune:

1. – pe cale administrativ jurisdictionala- la Consiliul Naţional de Soluţionarea Contestaţiilor  cu notificarea autoritatii contractante in prealabil in baza art. 256ˆ1 alin. 1 din OUG 34/2006 cu respectarea prevederilor art. 256^2 şi 270-271 din OUG 34/2006 si conform instructiunilor de mai jos.

Contestaţiile formulate în cadrul procedurii de atribuire înainte de încheierea contractului, în termenele şi condiţiile prevăzute de art. 2562 şi 271 din ordonanţa citată, se vor înainta atât Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cât şi autorităţii contractante (numai cu numarul de înregistrare a contestaţiei la C.N.S.C. sau făcând dovada transmiterii acesteia la C.N.S.C., în caz contrar, comunicarea va fi tratată ca o  notificare. )

Notificările întocmite conform art. 2561 din O.U.G. 34/2006 vor fi transmise autorităţii contractante prin fax la numarul: +4(0259) 414.254 (insotite de mentiunea “IN ATENŢIA D-LUI – BUHAŞ SORIN)

Eventualele masuri de remediere luate de autoritatea contractanta in urma notificarii primite vor fi comunicate in termen de o zi lucratoare atat persoanei care a notificat autoritatea cat si celorlalti operatori economici implicati, prin postare pe SEAP.

Persoana vatamata care primind comunicarea continand masurile de remediere adoptate le considera ca fiind suficiente pentru remedierea pretinsei incalcari va transmite autoritatii contractante o notificare de renuntare la dreptul de a formula o contestatie in fata CNSC sau, dupa caz o cerere de renuntare la judecarea contestatiei.

| Denumirea instantei competente de solutionarea contestatiilor depuse pe cale administrativ jurisdictionala: Consiliul Naţional de Soluţionarea Contestaţiilor |  |
| --- | --- |
| Adresă: str. Stavropoleos nr.6, sector 3 |  |
| Localitate: : Bucuresti | Cod poştal: 030084 Ţara: Romania |
| E-mail: office@cnsc.ro | Telefon: +4(021)3104641 |
| Adresă internet: www.cnsc.ro | Fax: +4(021)3104642 |

TERMEN CONTESTATIE:

persoana vatamata poate sesiza C.N.S.C competenta in vederea anularii actului si/sau recunoasterii dreptului pretins ori a interesului legitim in termen de      5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta a actului considerat nelegal.(art.256ˆ2 alin 1 lit. b    din OUG 34/2006). In cazul documentatiei de atribuire postate pe SEAP, data luarii la cunostinta este data publicarii documentatiei de atribuire.

În măsura în care Consiliul respinge contestaţia, autoritatea contractantă va reţine contestatorului din garanţia de participare în raport cu valoarea estimată a contractului următoarele sume:- 1% din această valoare;

Deciziile Consiliului privind soluţionarea contestaţiei pot fi atacate cu plângere la instanţa judecătorească competentă, respectiv CURTEA DE APEL ORADEA - SECTIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

| Denumirea instanţei competente unde pot fi atacate deciziile C.N.S.C.: SECTIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL-CURTEA DE APEL ORADEA |  |
| --- | --- |
| Adresă: Parcul Traian , nr. 10, |  |
| Localitate: Oradea , jud. Bihor | Cod poştal: 410033 Ţara: Romania |
| E-mail: primgrefiercao@just.ro | Telefon: 0259.426.883; 0359.800.693; 0359.800.694 |
| Adresă internet: www.jurisprudenta.org | Fax: 0259.415.903 |

I.d.Sursa de finanţare :

| Se specifică sursele de finanţare ale contractului ce urmează a fi atribuit -Bugetul local. | După caz, proiect/program finanţat din fonduri comunitare NU √ |
| --- | --- |

II:  OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere

| II.1.1) Denumire contract: “Modernizarea şi extinderea sediului administrativ al Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Bihor” |  |  |
| --- | --- | --- |
| II. 1.2) Obiectul Contractului : achizitia serviciilor de proiectare(fazele: PT+CS+DE+DTAC), asistenta tehnica din partea proiectantului si executia lucrarilor în vederea modernizării şi extinderii sediului administrativ al Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Bihor. |  |  |
| (a) Lucrări √ | (b) Produse □ | (c) Servicii □ |
| Execuţie □ Proiectare şi execuţie √ Realizare prin orice mijloace corespunzătoare cerinţelor specificate de autoritate contractantă □ | Cumpărare □ Leasing □ Închiriere □ Cumpărare în rate □ | Categoria serviciului 2A □ 2B □ (Se specifică din care categorie de servicii aparţine obiectul contractului: fie din Anexa 2A , fie din Anexa 2B) |
| Principala locaţie a lucrării Municipiul Oradea, str. Poieniţei, nr.2/A _________________________ Cod CPV: - 71223000-7 - Servicii de arhitectură pentru lucrări de extindere a construcţiilor; - 45262800-9 - Lucrări de extindere a clădirilor. | Principalul loc de livrare ____________________ ____________________ Cod CPV □□□□□□□□ | Principalul loc de prestare _______________________ _______________________ Cod CPV □□□□□□□□ |
| II. 1. 3) Procedura se finalizează prin : Contract de achiziţie publică: √ Încheierea unui acord cadru: □ |  |  |
| II.1.4) Divizare pe loturi : da □ nu √ |  |  |
| II.1.5) Durata contractului de achiziţie publică : - elaborare documentatie tehnico-economică – maxim 30 zile calendarisitce de la data intrarii in vigoare a contractului ; - durata executiei lucrarilor – functie de perioada prezentata de ofertant, dar nu mai mult de maxim 6 (şase) luni calendaristice de la data predarii amplasamentului. Nota: Ofertele care prezinta o durata de elaborare a documentatiei tehnico-economice mai mare de 30 de zile calendaristice, respectiv o durată de executie a lucrarilor mai mare de 6 luni calendaristice, vor fi considerate neconforme fiind respinse in temeiul art.36, alin. (2) din H.G. 925/2006 actualizata. |  |  |
| II.1.6) Valoarea estimativă a contractului : Valoarea estimată a contractului de lucrări (proiectare + execuţie) este în sumă de 800.000 lei fără TVA echivalent a 194.837 euro fără T.V.A. calculată la cursul B.N.R. din data de 13.05.2011 unde 1euro=4,106 lei. |  |  |
| II.1.7) Ofertele alternative sunt acceptate DA □ NU √ |  |  |

II.2 Cantitatea sau scopul contractului de achzitie publică

II.2.1 – Total cantităţi lucrări/servicii/produse

Scopul contractului de achiziţie publică constă în achiziţia serviciilor de elaborare a documentaţiei tehnico-economice (fazele: PT+CS+DE+DTAC) în baza cărora se vor executa lucrările de modernizare şi extindere a sediului administrativ al Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Bihor situat în Oradea, str. Poieniţei nr.2/A.  .

II.2.2 - Opţiuni                                        DA √                          NU □

DA, în condiţiile art.122, lit.i) din O.U.G. 34/2006 cu completările şi modificările ulterioare.

II.3 Conditii specifice contractului

| II.3.1 Alte conditii particulare referitoare la contract : II.3.2 Contract rezervat (dacă DA, scurtă descriere) II.3.3 Altele (dacă DA, scurtă descriere) | DA □ NU ■ DA □ NU ■ DA □ NU ■ |
| --- | --- |

III: PROCEDURA

| III.1) Procedura selectată |  |
| --- | --- |
| Licitaţie deschisă □ Licitaţie restrânsă □ Licitaţie restrânsă accelerată □ Dialog competitiv □ | Negociere cu anunţ de participare □ Negociere fără anunţ de participare □ Cerere de oferte √ Concurs de soluţii □ |

III.2)  Etapa finală de licitaţie electronică       DA  □        NU  √

III.3.) Legislaţia aplicată: III.3.1.Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobata prin Legea nr.337 /2006, cu modificarile si completarile ulterioare; III.3.2.Hotărârea nr. 925 din 19 iulie 2006 (actualizata)pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii; III.3.3.CPV – Regulamentul (CE)nr.213/2008 privind Vocabularul comun al achizitiilor publice.

Notă: Alte acte normative incidente (vezi www.anrmap.ro, www.cnsc.ro, Monitorul Oficial al Romaniei)

IV. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECTIE

| IV.1) Situaţia personală a candidatului /ofertantului |  |
| --- | --- |
| -Declaraţie de eligibilitate privind neîncadrarea în prevederile art.180 din O.U.G. 34/2006 Solicitat √ Nesolicitat □ | Cerinţă obligatorie: - Se va prezenta Declaratie privind eligibilitatea, formular 1 în original; |
| Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006 Solicitat √ Nesolicitat □ | Cerinţă obligatorie: - Se va prezenta Declaraţie privind neincadrarea in prevederile art.181 din OUG 34/2006- formular 2 în original ; |
| Certificatul de de participare la achiziţie cu ofertă independentă, cf. Art. 69^1 din OUG 34/2006 Solicitat √ Nesolicitat □ | Cerinţă obligatorie: - Se va prezenta Certificatul de de participare la achiziţie cu ofertă independentă, cf. Art. 69^1 din OUG 34/2006, formular 3, în original. |
| Declaratia privind calitatea de participant la procedura Solicitat √ Nesolicitat □ | Cerinţă obligatorie: - Se va prezenta Declaratia privind calitatea de participant la procedura formular 4 în original; |
| Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor valabile la data deschiderii ofertelor: Solicitat√ Nesolicitat □ | Cerinţe obligatorii: - cerficat privind plata obligaţiilor către bugetul general consolidat de stat valabil la data deschiderii ofertelor, prezentat in original sau copie legalizata, eliberat de D.G.F.P din care să reiasă faptul că ofertantul nu are datorii către Bugetul general consolidat ; - certificat privind plata obligatiilor catre bugetul local valabil la data deschiderii ofertelor, prezentat in original sau copie legalizata, eliberat de catre directia de specialitate din cadrul primariilor in a caror raza teritoriala activeaza societatea respectiva, din care sa rezulte faptul ca ofertantul nu are obligatii restante la bugetul local. OBSERVATII. Certificatele vor fi prezentate in original sau copie legalizata, valabile la data deschiderii ofertelor. Ofertele depuse de operatori economici care figureaza cu datorii neachitate catre bugetul de stat sau catre bugetul local vor fi respinse. |
| Persoane juridice /fizice străine Solicitat √ Nesolicitat □ | Persoanele juridice/fizice straine: - vor prezenta Formularele 1,2, 3 şi 4 în original, în limba română, sau însotite de traducerea autorizata în limba română cu încheierea de legalizare a semnăturii traducătorului. - vor prezenta documente edificatoare pentru dovedirea eligibilitatii-eliberate de autoritati ale tarii de origine(certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta. Documentele vor fi prezentate in original sau copie legalizata, la care se va alatura traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana. |
| IV.2) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare) |  |
| Persoane juridice/fizice române Solicitat √ Nesolicitat □ | Cerinţă obligatorie: -prezentare Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului, in conformitate cu prevederile Legii nr. 26/1990, din care sa rezulte ca obiectul de activitate al ofertantului permite prestarea serviciilor de proiectare cât şi execuţia lucrărilor ce fac obiectul achiziţiei, in original sau copie legalizata si eliberat cu cel mult 30 de zile inainte de data deschiderii ofertelor; Nota: Solicitarea are la bază cerinţele legale expuse in art. 15-25 din Legea 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în Registrul Comerţului potrivit cărora nu pot fi desfaşurate decât activităţi autorizate, prin autorizare întelegându-se conform art. 5 alin. 1 din actul normativ menţionat mai sus „[...] asumarea de către solicitant a responsabilităţii privitoare la legalitatea desfăşurării activităţilor declarate”. Dovada autorizării reiese din menţiunea cuprinsă în certificatul ORC la pct. “Sedii şi/sau activităţi autorizate”, respectiv identificarea la acest punct a codului CAEN autorizat. -prezentare Certificat de inregistrare (CUI) in copie certificată pentru conformitate cu originalul. |
| Persoane juridice /fizice străine Solicitat √ Nesolicitat □ | Cerinţă obligatorie: Documente care dovedesc o formă de înregistrare / atestare ori apartenenţa din punct de vedere profesional, din care să rezulte că, agentul economic este autorizat să desfăşoare serviciile de proiectare/lucrările/activităţile supuse achiziţiei, în original sau copie legalizată, însotită de traducerea autorizata în limba română cu încheierea de legalizare a semnăturii traducătorului. |
| IV. 3.) Situaţia economico-financiară |  |
| Informaţii privind situaţia economico-financiară Solicitat √ Nesolicitat □ | Cerinţe minime obligatorii - Prezentare Fisa de informatii generale conform Formularului 5 anexat, din care să reiasă informatiile generale ale ofertantului şi faptul că valoarea cifrei medie anuala de afaceri pe ultimii 3 ani fiscali (2008, 2009 şi 2010) realizată cumulat din prestarea serviciilor de proiectare şi execuţie a lucrărilor similare sa fie mai mare sau cel puţin egala cu 1.600.000 lei, respectiv 389.674 euro; -Prezentarea bilanţului contabil pe ultimii 3 ani fiscali (2008,2009 şi 2010) certificat pentru conformitate cu originalul, vizat şi înregistrat de organele competente. Nota: Daca o asociere de operatori economici depune o oferta comuna, cerintele obligatorii privind situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor din asociere. -IMM-urile beneficiaza de reducere pragului impus pentru cifra de afaceri cu 50%. |
| IV.4.) Capacitatea tehnică şi/sau profesională |  |
| 1.Experienta similara pentru proiectare Solicitat √ Nesolicitat □ 2.Experienta similara pentru executie Solicitat √ Nesolicitat □ 3.Asigurarea cu personal de specialitate Solicitat √ Nesolicitat □ 4. Asigurarea cu utilaje, echipamente tehnice, instalaţii şi mijloace de transport necesare pentru realizarea contractului Solicitat √ Nesolicita□ | Cerinţe minime obligatorii: Se va prezenta în original Declaratia privind lista principalelor prestari de servicii de proiectare similare în ultimii 3 ani, perioadă considerată de la data deschiderii ofertelor, completată conform formular 6 anexat, care sa contina contracte incheiate, executate si finalizate, avand ca obiect servicii similare de proiectare realizate in domeniul lucrarilor de renovare, modernizare şi extindere clădiri. Pentru dovedirea îndeplinirii acestei solicitari, ofertantul va prezenta:  copia conţinând menţiunea „conform cu originalul” a cel puţin unui contract similar incheiat, executat si finalizat declarat pentru a fi luat in calcul la indeplinirea conditiilor de mai sus, insotit de procesul verbal de receptie (predare-primire documentatie) si recomandare din partea beneficiarului, privind calitatea serviciilor de proiectare elaborate, din care sa reiasa in mod obligatoriu cel puţin calificativul Bine. Cerinţe minime obligatorii: Se va prezenta în original Declaraţie privind lista principalelor lucrari similare executate, finalizate şi recepţionate in ultimii 5 ani, perioadă considerată de la data deschiderii ofertelor, completată conform formular 7 anexat, care să conţină cel puţin un contract similar având ca obiect lucrari de renovare, modernizare şi extindere clădiri a cărui valoare să fie mai mare sau cel putin egală cu 750.000 lei fără TVA. Pentru dovedirea acestei solicitari, operatorul economic va prezenta:  copia conţinând menţiunea „conform cu originalul” a contractului similar incheiat, executat si finalizat, declarat pentru a fi luat în calcul la indeplinirea conditiilor de mai sus, însoţit de procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor semnat fără obiecţiuni şi recomandare din partea beneficiarului privind calitatea lucrărilor executate, din care sa reiasa in mod obligatoriu cel puţin calificativul Bine NOTA: 1) În cazul în care ofertantul figurează în evidenţa ANRMAP cu documente constatatoare negative v-a fi eliminat. Ofertanţii care au executat lucrări de slabă calitate si au adus prejudicii beneficiarilor vor fi excluşi de la procedură. 2) Pentru dovedirea experienţei similare nu se accepta contracte obtinute prin subcontractare, atat pentru proiectare cat si pentru executie. Cerinte minime obligatorii: Se va prezenta în original Declaratia referitoare la personalul de specialitate responsabil pentru prestarea serviciilor de proiectare şi execuţie a lucrărilor completată conform formular 8 anexat, care să conţină cel puţin următorul personal de specialitate atestat si specializat pentru îndeplinirea contractului ce face obiectul prezentei achiziţii, astfel: a) asigurarea cu personal de specialitate minim solicitat responsabil pentru prestarea serviciilor de proiectare - arhitect: cel puţin 1 persoana având calitatea de membru al Ordinului Arhitecţilor din România; # b) asigurarea cu personal de specialitate minim solicitat responsabil pentru executia lucrarilor: - responsabil tehnic cu execuţia pentru domeniul I – construcţii civile: cel puţin 1 persoană; - inginer C.C.I.A.: cel puţin 1 persoană; NOTA: Dovada scriptică a detinerii personalului de specialitate responsabil pentru prestarea serviciilor de proiectare şi executie a lucrărilor se va face pe baza urmatoarelor documente: - prezentarea de catre ofertant a copiilor xerox dupa contractele individuale de munca (cu exceptia datelor confidentiale ce privesc salariul) certificate pentru conformitate cu originalul, contracte de prestari servicii pentru acestia, sau orice alt tip de contract incheiat in conditiile legii, certificate pentru conformitate cu originalul; - copii xerox dupa diplomele de studii absolvite, certificate pentru conformitate cu originalul; - copii xerox ale autorizatiilor/atestatelor emise de organisme acreditate in domeniu certificate pentru conformitate cu originalul, aflate in perioada de valabilitate la data deschiderii ofertelor. Cerinte minime obligatorii - Se va prezenta în original Declaratie referitoare la asigurarea cu utilaje, instalatii, echipamente tehnice si mijloace de transport completată conform formular 9 anexat, din care sa reiasa că ofertantul detine (in dotare proprie, prin inchiriere, leasing, contract de prestări servicii sau comodat) utilaje, mijloace de transport, instalaţii si echipamentele tehnice necesare îndeplinirii contractului, aşa cum reiese din extrasul de utilaje de construcţii aferent ofertei. |
| 5.Informaţii privind subcontractanţii Solicitat √ Nesolicitat □ | Cerinţă minima obligatorie Se va prezenta în original Declaratia privind lista subcontractantilor (dacă este cazul), completată conform formular 10 anexat, însoţită de Formularul 11 – Acordul de subcontractare şi informaţii privind proporţia în care contractul de lucrări urmează să fie îndeplinit de catre subcontractaţi precum si specializarea acestora. In cazul in care ofertantul nu are subcontractanti, se va prezenta Formularul nr. 10 cu mentiunea „Nu este cazul”. |
| IV.5. Standarde de asigurarea calitatii Solicitat √ Nesolicitat □ | Cerinţă minima obligatorie Ofertantul va prezenta Certificate emise de organisme independente care atesta implementarea sistemului de: - management al calitatii - certificat ISO 9001:2008 – privind sistemul de management al calitatii pentru execuţia de lucrări în domeniul construcţiilor civile sau echivalent, valabil la data deschiderii ofertelor; - de mediu - certificat ISO 14001:2004 - privind sistemul de management de mediu pentru execuţia de lucrări în domeniul construcţiilor civile sau echivalent, valabil la data deschiderii ofertelor; - sanatate si securitate ocupationala - certificat OHSAS 18001:2004 – privind sistemul de management al sanatatii si securitatii ocupationale pentru execuţia de lucrări în domeniul construcţiilor civile sau echivalent, valabil la data deschiderii ofertelor. Nota: In caz de asociere documentele care dovedesc implementarea unui sistem al managementului calitatii vor fi prezentate cel putin de liderul asocierii. Nu se accepta ofertantii in curs de certificare. |

ALTE     MENTIUNI:

Acord de asociere

Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fiind obligati sa  depuna in acest caz acordul de asociere completat conform Formularului 12 anexat, in care vor fi precizate detaliat sarcinile ce revin fiecarui asociat.

# Acordul de asociere va fi insotit de o declaratie pe proprie raspundere prin care asociatii se obliga,  in cazul in care asocierea va fi declarata castigatoare, sa prezinte acordul de asociere in forma legalizata (Legalizarea documentului se va face de catre un notar public, conform legii 96/1995 actualizata) inainte de semnarea contractului.

 Atunci cand un grup de operatori economici depun oferta comuna, cerintele privind  situatia personala si capacitatea de exercitare a activitatii profesionale trebuie sa fie indeplinite de fiecare asociat, iar cerintele privind situatia economica si financiara, precum si capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.

 In cazul unei asocieri, cerintele solicitate pentru indeplinirea criteriilor privind standardele de asigurare a calitatii, nu se pot demonstra prin luarea in considerare a tuturor membrilor din asociere, trebuiesc indeplinite in mod obligatoriu cel putin de liderul asocierii.

Completarea documentelor de eligibilitate cu cele care nu au fost prezentate la data deschiderii ofertelor este permisa in conformitate cu prevederile art 11 alin. 4) din HG 925/2006, numai daca se depune o declaratie pe propria  raspundere(“Formularul nr. 13 – Model declaraţie iniţială privind îndeplinirea cerinţelor de calificare”) prin care sa se confirme ca ofertantul indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in fisa de date a achizitiei. Declaratia in cauza va  fi insotita de anexa în care ofertantul trebuie să menţioneze succint, dar precis, modul concret de îndeplinire a cerinţelor din fisa de date.

În cazul in care declaratia mentionata nu este depusa, documentele care nu au fost depuse la data deschiderii ofertelor nu vor putea fi depuse ulterior  iar oferta va fi declarata inacceptabila.

Termenul de prezentare a documentelor lipsa dar mentionate in declaratia pe proprie raspundere (Formularul nr.13)  este de 3 zile lucratoare de la solicitarea expresa a autorităţii contractante.Termenul de 3 zile lucratoare incepe sa curga din ziua urmatoare celei in care s-a transmis solicitarea prin fax .

În cazul în care, în conformitate cu prevederile art. 186 şi 190 din ordonanţa de urgenţă, ofertantul/candidatul îşi demonstrează situaţia economică şi financiară ori capacitatea tehnică şi/sau profesională prin prezentarea unui angajament de susţinere din partea unui terţ,acesta va fi prezentat in forma autentica conform art.8, lit. b) a legii 36/1995 actualizata, privind “Autentificarea actelor”, la data deschiderii ofertelor si in conformitate cu formularul atasat la sectiunea “Formulare” a prezentei documentatii de atribuire.

In cazul in care angajamentul ferm nu este prezentat in forma autentica incheiat la un notar public din Romania conform art.8, lit. b) a legii 36/1995 actualizata privind “Autentificarea actelor” la data deschiderii ofertelor, acesta va fi considerat document lipsa, fiind lovit de nulitate absoluta, iar oferta va fi considerata inacceptabila.Nu este permisa acoperirea nulitatii absolute prin prezentarea ulterioara a angajamentului ferm in forma autentica.

Tertul sustinator nu trebuie sa se afle intr-una din situatiile care determina obligatia excluderii din procedura de atribuire astfel ca este obligatorie prezentarea de catre aceasta a declaratiei de eligibilitate care demonstreaza neincadrarea la prev art. 180 din OUG 34/2006.

Angajamentul ferm prezentat de ofertantul castigator va face parte integranta din contractul de achizitie publica, sustinatorul raspunzand in mod direct de prejudiciile cauzate autoritatii contractante, ca urmare a nerespectarii obligatiilor asumate prin angajament.

V. PREZENTAREA OFERTEI

| V.1) Limba de redactare a ofertei | Limba română Orice document intr-o limba straina va fi tradus si va fi prezentat legalizat de notar, iar traducerea va fi efectuata de un traducator autorizat Documentaţia tehnică şi documentele emise de instituţii/organisme oficiale din ţara în care ofertanţii străini sunt rezidenţi pot fi prezentate în altă limbă, cu condiţia ca acestea să fie însoţite de o traducere autorizată în limba romana in conditiile mentionate mai sus. In cazul in care documentele prezentate in alta limba nu sunt insotite de traducerea autorizata in limba romana si legalizata la un notar public, oferta in cauza va fi respinsa ca inacceptabila sau neconforma. |
| --- | --- |
| V.2) Perioada de valabilitate a ofertei | 60 de zile de la data depunerii ofertei, respectiv pana la data de 09.08.2011. În cazuri excepţionale, înainte de expirarea perioadei iniţiale de valabilitate prevăzută mai sus, autoritatea contractantă poate cere ofertanţilor prelungirea acestei perioade. Solicitarea prelungirii perioadei de valabilitate a ofertelor şi răspunsul la aceasta, se vor face în scris. Un ofertant poate refuza această cerere, caz în care nu-şi va pierde garanţia de participare. Ofertanţii care acceptă această cerere nu sunt autorizaţi să-şi modifice oferta. Ofertanţii care au acceptat prelungirea perioadei de valabilitate a ofertelor, trebuie să facă dovada prelungirii valabilităţii garanţiei de participare, înainte de expirarea valabilităţii garanţiei iniţiale. |
| V.3) Garanţie de participare Solicitat √ Nesolicitat □ | Cuantumul garantiei de participare: 16.000 lei Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare 60 zile de la data limita de depunere a ofertei, respectiv până la data de 09.08.2011 Modul de constituire a garantiei pentru participare: 1) Prin ordin de plata in contul de garantii al Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Bihor deschis la Trezoreria Oradea, cont: RO92TREZ0765009XXX009739. 2) Scrisoare de garantie bancara (original) in favoarea autoritatii contractante conform Formularului 14 anexat, eliberata de regula de o banca din Romania, dupa caz de o banca din strainatate, de preferinta cu corespondent in Romania, sau o societate de asigurări. Scrisoarea de garantie bancara, eliberata de o banca din strainatate va fi prezentata in original si va fi insotita de traducere legalizata si autorizata in limba romana. Nota: -Scrisoarea de garantie bancara sau copia acesteia va fi anexata la plicul cu oferta. -Ofertele care nu sunt însoţite de dovada constituirii garanţiei de participare vor fi respinse şi returnate la deschidere. Ofertantii tip IMM care indeplinesc prevederile legislatiei in vigoare(Legea nr.346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, astfel cum a fost modificata si completata ulterior) si doresc sa depuna 50% din valoarea garantiei de participare, vor depune documente prin care dovedesc ca sunt I.M.M. (completare formular 15 anexat). Garanţia de participare se pierde de către ofertant în următoarele cazuri: -ofertantul îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a ofertei; -oferta sa fiind stabilită câştigătoare,nu constituie garanţia de bună execuţie în perioada de valabilitate a ofertei si oricum nu mai tarziu de 15 zile de la data semnari contractului; -oferta sa fiind stabilită câştigătoare, refuză să semneze contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a ofertei. Ofertanţii care vor constitui garanţia de participare printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară, vor include în cadrul acestora şi următoarea clauză: “în situaţia în care subscrisa a depus contestaţie la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor Bucureşti, iar acesta a respins contestaţia, ne obligăm, in urma solicitarii primite din partea autoritatii contractante, să virăm în contul acesteia o valoare raportata la valoarea estimata a contractului, conform art. 278¹ alineat (1) din OUG 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare . Modul de restituire a garanţiei pentru participare Garanţia pentru participare, constituită de ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită că fiind câştigătoare, se restituie de către autoritatea contractantă în cel mult 3 zile lucrătoare de la data constituirii garantiei de buna executie. Garanţia pentru participare, constituită de ofertanţii a căror ofertă nu a fost stabilită câştigătoare, se returnează de către autoritatea contractantă după semnarea contractului de achiziţie publică cu ofertantul/ofertanţii ale căror oferte au fost desemnate câştigătoare, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la data expirării perioadei de valabilitate a ofertei. |
| V.4) Documentele ofertei | Oferta va cuprinde: a) documente care însoţesc oferta; b) documentele de calificare; c) propunerea tehnica si financiară. Documentele de calificare sunt cele solicitate la Capitolul IV |
| V.5) Documentele care însoţesc oferta | 1)Scrisoarea de înaintare Ofertantul trebuie să prezinte scrisoarea de înaintare în conformitate cu modelul anexat Formularul 16, ( care se va atasa in exteriorul ofertei) 2)Dovada constituirii garanţiei de participare (atasata la exteriorul plicului) 3)Declaratie privind incadrarea in categoria IMM-urilor (daca este cazul) completată conform formular 15 şi ataşată la exteriorul plicului. |
| V.6) Modul de prezentare a propunerii tehnice | Ofertantul are obligaţia de a elabora propunerea tehnica in corespondenta cu cerintele specificate în Tema de proiectare şi în documentaţia tehnico-economică ataşată în SEAP la sectiunea “Documentatie si clarificari” a invitaţia de participare, prezentându-se si completându-se toate cerintele solicitate. În acest scop propunerea tehnică va conţine urmatoarele: - o descriere detaliata a modului de realizare a fazelor de proiectare solicitate (P.T.+C.S., D.E. si D.T.A.C.) in vederea posibilitatii efectuarii lucrarilor ce fac obiectul achzitiei conform solutiei propuse in Tema de proiectare şi în documentaţia tehnico-economică anexată, tinându-se cont de respectarea actelor legislative in vigoare privind conţinutului cadru a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general (Ordin nr.863/2008) si de autorizare a executarii lucrarilor de constructii (Legea 50/1991 republicata si actualizata); - descrierea serviciului de asistenta tehnica din partea proiectantului si a obligatiilor acestuia pe toata perioada de derulare a lucrarilor; - prezentarea programului calitatii propus pentru lucrare, descrierea modului tehnologic de executare si asigurare a calitatii lucrarilor solicitate, precum si descrierea materialelor ce vor fi puse in opera, prin care sa se demonstreze corespondenta acestora cu specificatiile tehnice continute in documentaţia de atribuire. d) ofertantul va preciza obligatoriu in cadrul propunerii tehnice durata de elaborare a documentaţiei tehnico-economice (fazele: P.T.+C.S., D.E. si D.T.A.C.) de la momentul intrării în vigoare a contractului, care va fi de maxim 30 de zile. Nota: Ofertele care prezinta o durată de elaborare a documentaţiei tehnico-economice mai mare de 30 (treizeci) de zile calendaristice vor fi considerate neconforme fiind respinse in temeiul art.36, alin. (2) din H.G. 925/2006 actualizata. e)Graficul de executie al lucrarilor elaborat in ordinea tehnologica de executie, care va prezenta o durata de executie de maxim 6 luni calendaristice de la data primiri ordinului de incepere a lucrarilor; Nota: Ofertele care prezinta o durata de executie a lucrarilor mai mare de 6 (şase) luni calendaristice vor fi considerate neconforme fiind respinse in temeiul art.36, alin. (2) din H.G. 925/2006 actualizata. - perioada de garantie acordata lucrarilor va fi obligatoriu de minim 3 ani de la data semnării procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor; Nota: Ofertele care prezinta o garanţie a lucrarilor mai mică de 3 (trei) ani vor fi considerate neconforme fiind respinse in temeiul art.36, alin. (2) din H.G. 925/2006 actualizata. Nota: La elaborarea ofertei, precum şi în îndeplinirea contractului, ofertanţii au obligaţia respectării regulilor obligatorii referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii, inclusiv cele privind durata muncii. Instituţia competentă de la care operatorii economici pot obţine informaţii detaliate referitoare la aceste reglementări este: Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor, Adresa: Municipiul Oradea, str. Armatei Române Nr. 1B Tel.: 0259-475268, 0259-437804, Tel./Fax: 0259-435052 E-mail: itmbihor@itmbihor.ro |
| V.7) Modul de prezentare a propunerii financiare | Se va prezenta Formularul de oferta 17 anexat, care reprezinta elementul principal al propunerii financiare, insotit de devizele intocmite in baza listelor de cantitati. La întocmirea devizelor se va avea în vedere respectarea coeficienţilor de recapitulaţie reglementaţi de dispoziţiile legale în vigoare. Pretul din Formularul de oferta 17 reprezinta pretul total al ofertei in lei si respectiv in euro fara TVA, echivalenta leu=euro calculându-se la cursul de referinta comunicat de BNR pentru data de 25.05.2011. Pretul total fara TVA va reprezenta pretul total pentru proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului şi executia lucrarii calculată conform listelor de cantităţi şi va cuprinde toate informatiile privind pretul, respectiv toate cheltuielile cu extrasele, taxele si impozitele, cheltuieli directe, indirecte si profit, exclusiv TVA. Propunerea financiara va cuprinde pe langa Formularul de oferta 17 si formularul 18 privind detalierea pretului total al ofertei pe fiecare faza/activitate. |
| V.8) Modul de prezentare a ofertei | Adresa la care se depune oferta: DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU SPORT ŞI TINERET BIHOR, str. Poieniţei, nr.2/A, Oradea. Modul de prezentare al ofertei: Un exemplar al documentelor de calificare in original, un exemplar al ofertei tehnice si financiare în original şi un exemplar al ofertei tehnice si financiare în copie, precum si un exemplar al documentelor care o însoţesc. Nota: Documentele care insotesc oferta specificate la puctul V.5.) se vor atasa obligatoriu în original la exteriorul ofertei. Ofertantul trebuie să sigileze originalul şi copia ofertei tehnice si financiare în plicuri separate, marcând corespunzător plicurile „ORIGINAL” şi respectiv „COPIE”, iar documentele de calificare in original intr-un plic marcat corespunzator cu mentiunea„ORIGINAL”. Plicurile se vor introduce într-un plic exterior, închis corespunzător şi netransparent pe care se va înscrie denumirea şi adresa ofertantului, denumirea şi adresa autorităţii contractante, denumirea obiectului procedurii pentru care s-a depus oferta “Modernizarea şi extinderea sediului administrativ al Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Bihor” precum şi inscriptia „A nu se deschide înainte de data 10.06.2011 ora 1600” Plicul exterior va conţine trei plicuri interioare, unul va conţine documente de calificare şi eligibilitate intr-un singur exemplar in original, iar celelalte două propunerea tehnică şi propunerea financiară în „ORIGINAL” şi „COPIE” Pe plicurile interioare se înscriu denumirea ofertantului şi sediul legal al acestuia. Plicul cu documentele de calificare şi eligibilitate va trebui să conţină documente solicitate la cap.IV - CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECTIE, care vor fi numerotate si prinse într-un dosar cu şină pentru a permite parcurgerea cu uşurinţă şi vor avea un opis al documentelor. Ofertantii au obligatia de a respecta regulile formale de intocmire si depunere a ofertei, reguli instituite prin prezenta documentatie de atribuire. |
| V.9)Data limită de depunere a ofertelor | Ofertele se vor depune la adresa autoritatii contractante: Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Bihor, str. Poieniţei, nr.2/A.  data si ora limită pentru depunerea ofertei 10.06.2011 ora 1000 |
| V.10) Posibilitatea retragerii sau modificării ofertei | -Ofertantul poate modifica sau retrage oferta până la data limită de depunere a ofertei, fără pierderea sumei constituite drept garanţie de participare. -Ofertantul care îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia, pierde suma constituită drept garanţie de participare, aceasta fiind reţinută de către autoritatea contractantă. -Ofertele depuse la altă adresă/depuse după data/ora limită sunt declarate întârziate şi vor fi respinse. |
| V.11) Deschiderea ofertelor | Deschiderea ofertelor va avea loc în data de 10.06.2011 ora 1600 la sediul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Bihor, str. Poieniţei, nr.2/A Condiţii pentru participanţii la sedinţa de deschidere : - la sedinta de deschidere a ofertelor vor participa imputernicitii sau reprezentantii legali ai ofertantilor si membrii comisiei de evaluare a ofertelor. Se va prezenta o imputernicire semnată si stampilata de reprezentantul legal al operatorului economic. In cazul in care la sedinta de deschidere participa reprezentantul legal al operatorului economic, acesta va prezenta copia buletinului sau a carti de identitate . |

VI. CRITERII DE ATRIBUIRE

VI.1) Preţul cel mai scăzut □

VI.2) Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic √

Adjudecarea ofertelor admisibile se va face in baza criteriului “oferta cea mai avantajoasă d.p.d.v. economic”, si nu poate fi schimbat pe toata durata de derulare a procedurii de atribuire, în acest sens, se va întocmi un clasament in ordine descrescatoare al punctajului total obtinut de fiecare oferta admisibila, oferta care va obtine punctajul cel mai mare urmând a fi desemnată câştigatoare.

Algoritmul de calcul utilizat pentru evaluarea ofertelor in baza criteriului mentionat, este   detaliat mai jos, dupa cum urmeaza:

| Nr. | Factori de evaluare | Punctaj maxim |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pretul ofertei | 50 |
| 2. | Durata de elaborare proiect tehnic | 25 |
| 3. | Durata de executie a lucrării | 25 |
| TOTAL |  | 100 |

Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul:

1. Punctajul pentru factorul de evaluare "pretul ofertei" se acorda astfel:

- pentru cel mai scazut dintre preturile ofertelor se acorda punctajul maxim  alocat factorului de evaluare, respectiv 50 puncte;

b) pentru alt pret decât cel prevazut la lit. a) se acorda punctajul astfel:

P(n) = (pret minim/pret(n)) x 50

Nota:

  - Preturile care se compara in vederea acordarii punctajului pentru factorul de evaluare "pretul ofertei" sunt preturile totale în lei fără TVA din Formularul de Oferta.

- Punctajul pentru factorul de evaluare "durata de elaborare proiect tehnic" se acorda astfel:

    - pentru cea mai scazută durată de elaborare a proiectului tehnic  (De P.T.) ofertată, se acordă punctajul maxim  alocat factorului de evaluare, respectiv 25 puncte;

b) pentru altă durată de elaborare a proiectului tehnic (De P.T.) ofertată decât cea prevazută la lit. a), se acordă punctajul astfel:

P(n) = ((De P.T.) minimă/(De P.T.)n) x 25

Nota:

- (De P.T.) – reprezinta durata de elaborare a proiectului tehnic .

- Oferta care prezinta o durată de elaborare a proiectului tehnic mai mare de 30 de zile va fi considerată neconformă fiind respinsă in temeiul art.36, alin. (2) din H.G. 925/2006 actualizata, deoarece conţine propuneri la clauzele contractuale care sunt în mod evident dezavantajoase pentru achizitor.

- Punctajul pentru factorul de evaluare "durata de execuţie lucrare" se acorda astfel:

Pentru o durată de execuţie a lucrărilor mai mică de 3 luni ((D ex. lucrare) < 3 luni) se acordă 0 (zero) puncte;

Pentru o durată de execuţie a lucrărilor mai mare sau egală cu 3 luni şi mai mică sau egală cu 6 luni (3 luni < (D ex. lucrare) < 6 luni) punctajul se acordă astfel:

- pentru cea mai scazută durată de execuţie (D ex. lucrare) ofertată pe intervalul (3 luni < (D ex. lucrare) < 6 luni) se acordă punctajul maxim  alocat factorului de evaluare, respectiv 25 puncte;

b) pentru altă durată de execuţie (D ex. lucrare)  ofertată pe intervalul (3 luni < (D ex. lucrare) < 6 luni), decât cea prevazută la lit. a), se acorda punctajul astfel:

P(n) = ((D ex. lucrare) minimă/( D ex. lucrare)n) x 25

Nota:

  - (D ex. lucrare) – reprezinta durata de executie a lucrarii.

  - Oferta care prezinta o durată de executie a lucrarii mai mică de 3 (trei) luni este considerată nerealistă şi irealizabilă în raport cu volumul şi complexitatea lucrărilor prevăzute in documentaţia de atribuire, primind punctaj 0 (zero).

  - Oferta care prezinta o durată de executie a lucrării mai mare de 6 (şase) luni calendaristice va fi considerată neconformă fiind respinsă in temeiul art.36, alin. (2) din H.G. 925/2006 actualizata, deoarece conţine propuneri la clauzele contractuale care sunt în mod evident dezavantajoase pentru achizitor.

VII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI

| VII.1. Ajustarea pretului contractului DA❑ NU x | Nu se admit negocieri privind valoarea ofertei adjudecate şi a duratei de prestare a serviciilor de proiectare sau de execuţie, şi de garanţie în vederea începerii lucrarilor. Valoarea ofertei cuprinde serviciilor şi lucrărilor ce fac obiectul prezentei achiziţii publice aşa cum au fost prevăzute în documentaţia de atribuire. Lucrarile suplimentare din categoria celor diverse şi neprevăzute vor face obiectul unui act adiţional la contract, atribuit prin negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare. În cazul în care pe parcursul perioadei de execuţie a lucrărilor vor apărea şi lucrări suplimentare, prin acte adiţionale la contract se vor contracta şi aceste lucrări. În cazul renunţării la unele lucrări prevăzute în listele cu cantităţile, tot prin act adiţional se va diminua contractul cu valoarea lucrărilor la care se renunţă. Se vor respecta, în toate situaţiile, prevederile art.122, alin.1, lit. i şi j din O.U.G. nr.34/2006, cu modificările şi completările ulterioare. |
| --- | --- |
| VII.2. Garantia de bună execuie DA x NU ❑ | Cuantumul garanţiei de bună execuţie va fi de 10%, din preţul contractului, fără TVA. Garanţia de bună execuţie se va constitui prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale. Contractantul are obligaţia de a deschide un cont de garanţie de bună execuţie la dispoziţia achizitorului, la o bancă agreată de ambele părţi. Suma iniţială care se depune de către contractant in contul astfel deschis, va fi de 0,5 % din preţul contractului fără TVA iar restul până la incidenta sumei totale stabilite drept garantie de buna executie se va constitui prin retineri succesive din plata cuvenita pentru facturile partiale. |
|  | Întreprinderile mici şi mijlocii, aşa cum sunt definite în Legea nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri, de garanţia pentru participare şi de garanţia de bună execuţie. Eliberarea garantiei: Garantia de buna executie se elibereaza astfel : a) 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, dacă achzitorul nu a ridicat pană la acea dată pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim; b) restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garanţie acordată lucrărilor executate, pe baza procesului-verbal de recepţie finală. |
| VIII.3. Alte precizări | Plata se va face în lei, prin virament bancar. |

Modul de lucru al comisiei de evaluare şi stabilirea ofertei câştigătoare.

Comisia de evaluare va examina ofertele depuse în vederea stabilirii ofertei câştigătoare. În acest scop va proceda mai întâi la verificarea documentelor de calificare prezentate şi după solicitarea clarificărilor necesare (unde este cazul) va stabili ofertanţii calificaţi, adica ofertele admise. Fiecare ofertant calificat trebuie să îndeplinească cerinţele minime de calificare şi/sau selecţie solicitate in documentatia de atribuire.

După stabilirea ofertanţilor calificaţi şi excluderea celor descalificaţi, comisia de evaluare va analiza şi verifica fiecare ofertă atât din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, cât şi din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le implică.

Oferta câştigătoare se stabileşte numai dintre ofertele admisibile şi numai pe bază criteriului de atribuire precizat în documentaţia de atribuire.

Pe parcursul analizării şi verificării documentelor prezentate de ofertanţi, comisia de evaluare are dreptul de a solicita oricând clarificari, iar ofertanţii au obligaţia de a pune la dispoziţia comisiei în termenul impus de către aceasta, clarificări sau completări ale documentelor prezentate pentru demonstrarea îndeplinirii cerinţelor minime de calificare sau pentru demonstrarea conformităţii ofertei cu cerinţele solicitate.

Întocmit

Alina Maria Ghiţă

Secţiunea II

Formulare

OPERATOR ECONOMIC                                                                    Formular 1

____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al _______________________________,

(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm in situaţia prevăzută la art. 180 din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/ sau spălare de bani.

De asemenea, declar că la prezenta procedură nu particip în două sau mai multe asocieri de operatori economici, nu depun candidatură/ofertă individuală şi o alta candidatură/ofertă comună, nu depun ofertă individuală, fiind nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _________________________ .

(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completării ......................

Operator economic,

_________________

(semnătura autorizată)

Formular nr. 2

OPERATOR ECONOMIC

_____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181

Subsemnatul(a)........................................................ [se inserează numele operatorului economic - persoana juridică], în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de .......................................................................[ se menţionează procedura] pentru achiziţia de.................................................................................................................. [se inserează, după caz, denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV], la data de ................. [se inserează data], organizată de .................................................................... [se inserează numele autorităţii contractante],

declar pe proprie răspundere că:

- nu sunt în stare de faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul-sindic;

- mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care este stabilit până la data solicitată.................

- în ultimii 2 ani nu mi-am îndeplinit corespunzator obligaţiile contractuale, si ca urmare nu am produs prejudicii beneficiarilor;

- nu am fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională;

- nu prezint informaţii false, si ma angajez sa prezint informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Operator economic,

………………………….

(semnătura autorizată )

Formular 3

CERTIFICAT
de participare la achiziţie cu ofertă independentă

I. Subsemnatul/Subsemnaţii, ........................., reprezentant/reprezentanţi legali al/ai ............................................., întreprindere/asociere care va participa la procedura de achiziţie publică organizată de ........................................, în calitate de autoritate contractantă, cu nr. .................................... din data de ...............................,

certific/certificăm prin prezenta că informaţiile conţinute sunt adevărate şi complete din toate punctele de vedere.

II. Certific/Certificăm prin prezenta, în numele .........................................., următoarele:

1. am citit şi am înţeles conţinutul prezentului certificat;

2. consimt/consimţim descalificarea noastră de la procedura de achiziţie publică în condiţiile în care cele declarate se dovedesc a fi neadevărate şi/sau incomplete în orice privinţă;

3. fiecare semnătură prezentă pe acest document reprezintă persoana desemnată să înainteze oferta de participare, inclusiv în privinţa termenilor conţinuţi de ofertă;

4. în sensul prezentului certificat, prin concurent se înţelege oricare persoană fizică sau juridică, alta decât ofertantul în numele căruia formulăm prezentul certificat, care ofertează în cadrul aceleiaşi proceduri de achiziţie publică sau ar putea oferta, întrunind condiţiile de participare;

5. oferta prezentată a fost concepută şi formulată în mod independent faţă de oricare concurent, fără a exista consultări, comunicări, înţelegeri sau aranjamente cu aceştia;

6. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte preţurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenţia de a oferta sau nu la respectiva procedură sau intenţia de a include în respectiva ofertă elemente care, prin natura lor, nu au legătură cu obiectul respectivei proceduri;

7. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte calitatea, cantitatea, specificaţii particulare ale produselor sau serviciilor oferite;

8. detaliile prezentate în ofertă nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent înainte de momentul oficial al deschiderii publice, anunţată de contractor.

III. Sub rezerva sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare, declar/declarăm că cele consemnate în prezentul certificat sunt adevărate şi întrutotul conforme cu realitatea.

Ofertant,

........................                                                                                                 Data..............

Reprezentant/Reprezentanti legali

(semnaturi)

Formularul nr. 4

Operator economic

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURĂ

- Subsemnatul, reprezentant împuternicit al 	(denumirea operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică 	(se menţionează

procedura), având ca obiect 	(denumirea produsului, serviciului sau

lucrării şi codul CPV), la data de 	(zi/lună/an), organizată de 	
(denumirea autorităţii contractante), particip şi depun ofertă:

_

|_| în nume propriu;

_

|_| ca contractant conducător (LEADER DE ASOCIAŢIE) în cadrul asociaţiei	;

_

|_| ca contractant asociat (NU LEADER DE ASOCIAŢIE) în cadrul asociaţiei

; _

|_| ca subcontractant al 	;

(Se bifează opţiunea corespunzătoare.)

- Subsemnatul declar că:

|_| nu sunt membru al nici unui grup sau reţele de operatori economici;

_

|_| sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei listă cu date de recunoaştere o prezint în anexă.

(Se bifează opţiunea corespunzătoare.)

- Subsemnatul declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie publică.

- De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

- Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte personae juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Operator economic
......................
(semnătură autorizată)

Formular 5

OPERATOR ECONOMIC

_____________________

(denumirea/numele)

INFORMAŢII GENERALE

1. Denumirea/numele:
2. Codul fiscal:
3. Adresa sediului central:
4. Telefon:
Fax:
Telex:
E-mail:
5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare ......................................................................

(numărul, data şi locul de înmatriculare/înregistrare)
6. Obiectul de activitate, pe domenii: ................................................................................
                                                            (în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: .................................................
                     (adrese complete, telefon/telex/fax, certificate de înmatriculare/înregistrare)

8. Principala piaţă a afacerilor:
9. Cifra de afaceri pe ultimul an:

|  | Anul | Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie ( lei RON) | Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie (echivalent EURO) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2008 |  |  |
| 2 | 2009 |  |  |
| 3 | 2010 |  |  |
|  | Cifra media pe anii 2008,2009,2010 |  |  |

Cursul de schimb pentru anul 2008:

Cursul de schimb pentru anul 2009 :

Cursul de schimb pentru anul 2010 :

Operator economic,

…….........……………….

(semnătura autorizată )

Nota:

Acest formular va fi utilizat pentru a detalia cifra medie de afaceri pe anii 2007,2008,2009,  conform solicitarilor din Fisa de date a achizitiei.

Formular 6

OPERATOR ECONOMIC

_____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR

PRESTĂRI DE SERVICII SIMILARE ÎN ULTIMII 3 ANI

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .........................................................................................

(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ...........................................................................

(denumirea si adresa autoritaţii contractante)     cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatură cu activitatea noastră.

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ………………………………………………………

(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Operator economic,

………… ……………….

(semnatura autorizată )

| Nr. crt. | Obiect contract | Codul CPV | Denumirea/nume beneficiar /client Adresa | Calitatea prestatorului*) | Preţ total contract | Procent îndeplinit de prestator (%) | Perioadă derulare contract **) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

Operator economic,

(semnătură autorizată)

*)Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat; subcontractant.

**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a prestării.

…………………………………

(Numele si adresa emitentului)

## RECOMANDARE

In legatura cu participarea ………………………………………………………………

( Numele si adresa ofertantului )

la derularea procedurii de achizitie publica......................................................, noi

(denumirea procedurii)

............................................................................................................................ ca urmare

(se trece numele, datele de identificare  si adresa emitentului)

a colaborarii in derularea unor contracte de ............................................ , cu societatea

(se trece tipul de contract)

mai sus mentionata, suntem in masura  a va face cunoscute urmatoarele :

a) Numita societate a derulat cu societatea noastra urmatorul contract:

………………………………………………………………………………………………………

(denumire obiect contract,nr. contract, perioada de derulare, valoare)

Observatii……………………………………………………….

b) Apreciem calificativul de indeplinire a contractului de servicii din punct de vedere al calitatii si prestarii, ca fiind:

FOARTE BUN         BUN              SATISFACATOR              NESATISFACATOR

c) Alte precizari……………………………………………………………………………….

Prezentul document are caracter de recomandare si este eliberat pe baza datelor inregistrate in cadrul unitatii noastre.

Data completarii

…………………………

Semnatura si stampila

..........................

OPERATORUL ECONOMIC                                               Formular 7

_____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR

LUCRĂRI EXECUTATE, FINALIZATE ŞI RECEPŢIONATE ÎN ULTIMII 5 ANI

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al...........................................................................................,

(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însotesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ...........................................................................

(denumirea şi adresa autorităţii contractante)  cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ………………………………………………………….

(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Operator economic,

………… ……………….

(semnatura autorizată )

| Nr. Crt. | Obiectul contractului | Codul CPV | Denumirea/numele beneficiarului/clientului Adresa | Calitatea executantului*) | Preţul total al contractului | Procent executat % | Perioada de derulare a contractului **) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |  |

Operator economic,

......................

(semnatura autorizată)

________

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat, subcontractant.

**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a lucrărilor.

Beneficiarul lucrarii/serviciului

………………………………

(Denumire,adresa, telefonul)

RECOMANDARE

În legatura cu participarea ………………………..(denumire firma constructoare), cu sediul în……..,str………………nr……………….., la licitatii publice, ca urmare a colaborării şi derularii unor contracte de investitii în domeniul constructii-montaj şi al instalatiilor aferente acestora,suntem in masura de a face cunoscute urmatoarele:

Denumirea          Contract         Data inceperii           Data terminarii                    Observatii

Lucrarii                 nr/data                 lucrarii                      lucrarii

………….             ………..          ……………            ………………..

Apreciem calificativul lucrarilor  executate, din punct de vedere al caliatatii, ca fiind:

FOARTE BUN         BUN              SATISFACATOR              NESATISFACATOR

În cursul desfasurarii  lucrarilor de executie au fost inregistrate:

Total,                Observatii

Neconformitati care au condus la refaceri partiale şi/sau totale ale lucrarii din care:                      rezolvat                precizari

………………………………………………………………..

Caz de accident tehnic produs din vina exclusivă a contractantului, datorita incalcarii normelor tehnice şi a legislatiei in vigoare privind calitatea lucrarilor

……………………………………………………………………………………………

Receptii amanate datorita nerespectarii                                  La terminarea lucrarilor

parametrilor de calitate                                                            şi/sau la  receptia finala

Receptii respinse datorita nerespectarii                                      La terminarea lucrarilor

parametrilor de calitate                                                            şi/sau la  receptia finala

Alte precizari……………………………………………………………………………….

Prezentul document are caracter de recomandare şi este eliberat pe baza datelor inregistrate in cadrul  unitatii  noastre

CONDUCATORUL BENEFICIARULUI

(PRESEDINTE,DIRECTOR GENERAL,DIRECTOR)

(Semnatura autorizata şi ştampila)

Formular 8

OPERATOR ECONOMIC

_____________________

(denumirea/numele)

LISTA CU PERSONALUL SPECIALIZAT

RESPONSABIL PENTRU PRESTAREA SERVICIILOR DE PROIECTARE SI EXECUTIA LUCRARILOR

Subsemnatul.......................................... director general al societăţii comerciale declar pe propria răspundere ca pentru lucrarea ..................................................................................... ……………………………………………………………………voi folosi următorul personal:

| Nr. Crt. | Numele si prenumele | Functia | Studii de specialitate | Vechimea in specialitate (ani) | Nr. Serviciilor prestate/lucrarilor executate in calitate de specialist |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

Data completării ..............................

Operator economic,

…….........……………….

(semnătura autorizată )

# Formular nr. 9

OPERATOR ECONOMIC

_____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND UTILAJELE, INSTALAŢIILE, ECHIPAMENTELE TEHNICE DE CARE DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU ÎNDEPLINIREA CORESPUNZĂTOARE A CONTRACTULUI DE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRĂRI

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .........................................................

declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ....................................................................cu privire la orice aspect tehnic şi financiar

(denumirea si adresa autorităţii contractante)

în legatură cu activitatea noastra.

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ..............................................

(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Operator economic,

………… ……………….

(semnatura autorizată )

LISTA

cuprinzând cantitătile de utilaje, instalaţii şi echipamente tehnice

| Nr.crt. | Denumire utilaj/echipament/instalaţie | U.M. | Cantitate | Forma de deţinere |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Proprietate | În chirie |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

Autoritatea contractantă poate solicita copii după documentele care atestă forma de proprietate a dotărilor.

În cazul în care ofertantul intenţionează să beneficieze de susţinerea tehnică a unui terţ, acest formular va fi însoţit de angajamentul ferm al terţului, încheiat în formă autentică, prin care acesta se obligă să îi pună la dispoziţie utilajele necesare pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică.

Formular 10

Operator economic,

…….........……………….

DECLARAŢIE PRIVIND PARTE/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE SUBCONTRACTANŢI ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA

Subsemnatul ______________________, administrator al societăţii comerciale __________________________________, declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul de mai jos sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Comunei ……………….. cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declaraţie este valabilă până la valabilitatea ofertei.

| Nr. Crt. | Denumirea subcontractantului | Parte/părţile subcontractate | Acord subcontractor, cu specimen de semnătură |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

Data completării ..............................

Operator economic,

…….........……………….

(semnătura autorizată )

Formular nr. 11

ACORD DE SUBCONTRACTARE

nr………./…………

la contractul de achizitie publica nr……/…….. incheiat intre

__________________________ privind __________________________________________

(denumire părţi contractante) (denumire contract)

1. Parti contractante:

Acest contract este incheiat intre S.C. ___________________________ cu sediul in

______________ , reprezentata prin ________________________in calitate

de________________________, denumita in cele ce urmeaza contractant general

si

S.C. ________________________ cu sediul in _________________________________,

reprezentata prin __________________ in calitate de________________________, denumita

in cele ce urmeaza subcontractant.

2. Obiectul contractului:

Art.1. _______________ ce fac obiectul prezentului contract sunt_________________ de:

(lucrari,produse,servicii)

- ____________________

Art.2. Valoarea ______________ este conform ofertei prezentate de subcontractant.

(lucrari, produse, servicii)

Art.3. Contractantul general va plati subcontractantului urmatoarele sume:

lunar, in termen de _______ (zile) de la primirea de catre contractantul general a facturii

intocmite de subcontractant, contravaloarea ______________ executate in perioada

respectiva.

(lucrari,produse,servicii)

.

plata ___________________________ se va face in limita asigurarii finantarii _______

(lucrarilor, produselor, serviciilor)

____________________________ de catre beneficiarul __________________________

(lucrarilor, produselor, serviciilor) (denumire autoritare contractanta)

Art.4. Durata de executie a ___________________________ este in conformitate cu

contractul,

(lucrarilor, produselor, serviciilor)

esalonata conform graficului anexa la contract.

Art.5. Durata garantiei de buna executie este de ____ luni si incepe de la data semnarii

procesului verbal incheiat la terminarea ________________________.

(lucrarilor, produselor, serviciilor)

Art.6. Contractantul general va preda subantreprenorului documentatia completa verificata cu

dispozitiile legale.

3. Alte dispozitii:

Art.7. Pentru nerespectarea termenului de finalizare a ______________________

(lucrarilor, produselor, serviciilor)

si neincadrarea din vina subcontractantului, in durata de executie angajata de contractantul

general in fata beneficiarului, subcontractantul va platii penalitati de ______% pe zi intarziere

din valoarea ____________________ nerealizata la termen.

(lucrarilor, produselor, serviciilor)

Pentru nerespectarea termenelor de plata prevazute la art. 3, contractantul general va plati

penalitati de _____ % din suma datorată, pentru fiecare zi de intarziere.

Art.8. Subcontractantul se angajeaza fata de contractant cu aceleasi obligatii si

responsabilitati pe care contractantul le are fata de investitor conform contractului

________________________________________________

(denumire contract)

Art.9. Neintelegerile dintre parti se vor rezolva pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este

posibil, litigiile se vor solutiona pe cale legala.

Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte.

______________________ _________________________

(contractant)                                                                 (subcontractant)

Formular 12

ACORD DE ASOCIERE

Noi parti semnatare.................................................................. ne asociem

(denumirea, sediul)

Pentru a realiza in comun investitia, dupa cum urmeaza:

- Activitati economice ce se vor realiza in comun........................................

- Contributia ficarei parti la realizarea sarciniloreconomice comune, convenite........................................

- Conditii de administrare si de conducere a sociatiei.....................................

- Modalitati de impartire a rezultatelor activitatii economice desfasurate......................................................................

- Cauzele incetarii asoviatiei si modul de impartire a rezultalelorlichidarii...............................................

- Repartizarea fizica, valorica si procentuala a lucrarilor preluate de fiecare asociat pentru executia obiectivului supus licitatiei..........................................

- Liderul sociatiei............................................................................................

- Alte auze.......................................................................................................

Data completarii.............................

Liderul asociatiei

........................................

(denumirea)

Asociat A                                                Asociat B                            Asociat C

....................                                         .....................                      ......................

(denumirea)                                                             (denumirea)                        (denumirea)

Nota:

- Se prezinta acordul de asociere incheiat cu toti asociatii, din care sa rezulte categoriile de lucrari care se executa de fiecare asociat sau partile fizice din obiect precum si valoarea ce revine fiecarui asociat.

- In cazul asociatiei castigatoare a licitatiei, acordul de asociare va fi autentificat potrivit legii si va constitui parte integranta a contractului de antrepr

Formular nr. 13

# Model declaraţie iniţială privind îndeplinirea cerinţelor de calificare(daca este cazul)

Operator Economic

..........................

(denumirea)

DECLARAŢIE*

Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea operatorului economic), în calitate de:

- ofertant unic (cu ofertă individuală)

- ofertant asociat (cu ofertă comună)

la procedura de ................. (se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect ....................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrării), codul CPV .............organizată de ............ (denumirea autorităţii contractante), la data de................ zi/luna/an),

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că îndeplinesc criteriile de calificare astfel cum au fost solicitate în documentaţia de atribuire, după cum urmează :

- Situaţia personală

- Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale

- Situaţia economico-financiară

- Capacitatea tehnică şi/sau profesională

- Standarde de asigurare a calităţii

- Standarde de protecţie a mediului.

(se bifează după caz)

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate în prezenta declaraţie precum şi Anexa acesteia sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare potrivit prevederilor legale.

Data completării						Operator economic,

................................

(semnătură autorizată)

ANEXA 1

Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea operatorului economic), în susţinerea DECLARAŢIEI menţionez succinct modul concret de îndeplinire a documentelor* aşa cum au fost solicitate în documentaţia de atribuire de către autoritatea contractantă:

A Situaţia personală:

•....................................

•………………………

•………………………

•……………………….

•………………………

B Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale:

•....................................

•………………………

•………………………

•……………………….

•………………………

C Situaţia economico-financiară:

•....................................

•………………………

•………………………

•……………………….

•………………………….

D Capacitatea tehnică şi/sau profesională:

•....................................

•………………………

•………………………

•……………………….

•………………………….

E Standarde de asigurare a calităţii:

•....................................

•………………………

•………………………

•……………………….

•………………………….

F Standarde de protecţie a mediului:

•....................................

•………………………

•………………………

•……………………….

•………………………….

*NOTĂ: dacă au fost solicitate se completează inclusiv cu diverse valori, cantităţi sau alte asemenea.

Înţeleg că în cazul în care primesc din partea autorităţii contractante o solicitare de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probează/confirmă îndeplinirea cerinţelor de calificare prezentate mai sus, mă oblig să le prezint în termenul stabilit.

Data completării

Operator economic,

................................

(semnătură autorizată)

# Formular - Angajament Terţ susţinător financiar

# Terţ susţinător financiar(daca este cazul)

..........................

(denumirea)                                          ANGAJAMENT

privind susţinerea financiară

a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici

Către, ................................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ..............................

(denumirea contractului de achiziţie publică), noi .......................(denumirea terţului susţinător financiar), având sediul înregistrat la .................. (adresa terţului susţinător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia ................ (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta/aceştia conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.

Acordarea susţinerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia .......... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) suma de .................................................................. (valoarea totală/parţială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică.

Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să răspundem faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de ..... (denumire ofertant/grupul de operatori economici), în baza contractului de achiziţie publică şi pentru care ...... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) a primit susţinerea financiară conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discuţiune.

Noi, ..................... (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să renunţam definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea contractantă, cât şi faţă de ............ (denumire ofertant/candidat/grupul de ofertanţi), care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.186 alin.(2) din OUG nr.34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea financiară acordată .............................................................. (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici).

Atasam prezentei : (se bifeaza dupa caz)

- copia contractelor insotite de recomandari din partea beneficiarilor,  prezentate pentru sustinerea acordata ofertantului in ceeea ce priveste indeplinirea cerintelor privitoare la experienta similara    ⁭

- copia bilanturilor, balantelor – pentru sustinerea acordata ofertantului in ceea ce priveste indeplinirea cerintelor privitoare la  cifra de afaceri          ⁭

Data completării,					Terţ susţinător,

(semnătură autorizată)

Nota:

Acest formular tebuie prezentat in forma autentica

# Formular – ANGAJAMENT tert sustinator privind susţinerea tehnica si profesională a ofertantului/grupului de operatori economici

# ..........................(denumirea) (daca este cazul)

ANGAJAMENT

privind susţinerea tehnica si profesională

a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici

Către, ..............................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ...................... (denumirea contractului de achiziţie publică), noi ............. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), având sediul înregistrat la .......... .............(adresa terţului susţinător tehnic şi profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia.............. (denumirea ofertantului/grupului de operatori economici) toate resursele tehnice şi profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta/aceştia, conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.

Acordarea susţinerii tehnice şi profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia .......... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) resursele tehnice şi/sau profesionale de ................................................ ..................................................................necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică.

Noi, ....................... (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că înţelegem să răspundem, în mod necondiţionat, faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de ....................... (denumire ofertant/candidatului/grupul de operatori economici), în baza contractului de achiziţie publică, şi pentru care ................ (denumire operatorul/candidatului/grupul de operatori economici) a primit susţinerea tehnică şi profesională conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discuţiune.

Noi, .................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm ca înţelegem să renunţăm definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea contractantă, cât şi faţă de ................. (denumire ofertant/grupul de ofertanţi), care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.190 alin.(2) din OUG nr.34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea tehnică şi profesională acordată .............................................................. (denumirea ofertantului/lcandidatului/grupului de operatori economici).

Data completării,							Terţ susţinător,

...........................						.....................

(semnătură autorizată)

# Nota:

Acest formular tebuie prezentat in forma autentica!

# Anexa – Declaraţie terţ susţinător tehnic şi profesional

# Terţ susţinător tehnic şi profesional(daca este cazul)

..........................

(denumirea)

Declaraţie

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .......................... (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care dispun şi care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică............................................................. sunt reale.

Declar de asemenea că vom disponibiliza aceste resurse necondiţionat, în funcţie de necesităţile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică având ca obiect..........................................................( obiectul contractului).

LISTA

privind logistica, utilajele, instalaţiile şi echipamentele tehnice aflate în dotare si care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică

| Nr. crt | Denumire utilaj/echipament/instalaţie | Cantitate U.M. | Forma de deţinere |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Proprietate | În chirie |

Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră tehnică şi profesională oferită .............................................. ....................................................(denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici).

Data completării,						Terţ susţinător,

(semnătură autorizată)

# Nota:

Acest formular trebuie prezentat in forma autentica!

# Anexa – Declaraţie terţ susţinător tehnic şi profesional

# Terţ susţinător tehnic şi profesional(daca este cazul)

..........................

(denumirea)

Declaraţie

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........(denumirea terţului susţinător tehnic si profesional), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului angajat şi al cadrelor de conducere şi care urmează a fi efectiv alocat pentru indeplinirera contractului de achiziţie publică.................................................... sunt reale.

LISTA

privind personalului angajat şi al cadrelor de conducere care urmează a fi efectiv

alocate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică

|  | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Personal angajat |  |  |  |
| Din care personal de conducere |  |  |  |
| Personal efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului |  |  |  |
| Din care personal de conducere efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului |  |  |  |

Anexez declaraţiei, CV-urile personalului de conducere precum şi ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate, referitoare la experienţa anterioară, capacităţile tehnice şi personalul angajat şi cel de conducere sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ........... (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră tehnică şi profesională oferită .............................................. ....................................(denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici).

Data completării,					Terţ susţinător,

(semnătură autorizată)

# Nota:

Acest formular trebuie prezentat in forma autentica!

Formular 16

OPERATOR ECONOMIC

_____________________

(denumirea/numele)

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către ....................................................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

În atenţia membrilor Comisiei de Evaluare

Subscrisa …………………………………, cu sediul în ………………………………….. nr. ………, bl. …….., sc. ……., ap. ……, CUI ……………………….., ca urmare a anunţului de participare  nr. ………………… din data de …………………………….., publicat în SEAP în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică de …………………….., prin prezenta vă transmitem candidatura noastră, precum şi următoarele documente:

1. documentul privind garanţia de participare ………………………………., în cuantumul şi în forma stabilită de Dumneavoastră prin documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea candidaturii,

2. coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând oferta în original şi două exemplare în copie,

3. documentele care însoţesc oferta.

În speranţa că, oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface toate cerinţele, vă asigurăm de întreaga noastră consideraţie.

Cu deosebit respect,

Data completării ..............................

Operator economic,

…….........……………….

(semnătura autorizată )

Formular 14

BANCA

............

(denumirea)

SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ

pentru participare cu candidatura/oferta la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica

Către .....................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ………………………………………………….., noi banca ………………………………, având sediul înregistrat la ............................….. …………………............. ne obligăm faţă de autoritatea contractantă ………………………………. să plătim în locul ofertantului ………………….. (denumirea ofertantului pentru care se obligă banca) suma de ………… lei (se precizează suma), la prima cerere scrisă a autorităţii contractante, fără ca aceasta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiţia ca în cererea sa, autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea şi datorată ei, este din cauza existentei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare:

- ofertantul ………………. (denumirea ofertantului pentru care se obligă banca) revocă oferta după deschiderea acesteia şi înainte de adjudecare,

- ofertantul ………………. (denumirea ofertantului pentru care se obligă banca) revocă oferta după adjudecare,

- ofertantul desemnat câştigător ………………. (denumirea ofertantului pentru care se obligă banca) nu semnează contractul de lucrîări în termenul de valabilitate al ofertei,

- ofertantul declarat câştigător ………………. (denumirea ofertantului pentru care se obligă banca) nu constituie garanţia de bună execuţie.

- în situaţia în care ofertantul………………. (denumirea ofertantului pentru care se obligă banca) a depus contestaţie la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor Bucureşti, iar acesta a respins contestaţia, ne obligăm, in urma solicitarii primite din partea autoritatii contractante, să virăm în contul acesteia o valoare raportata la valoarea estimata a contractului, conform art. 278¹ alineat (1) din OUG 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare.

Plata se va face în termenul menţionat în cerere, fără nici o altă formalitate suplimentară din partea autorităţii contractante sau a ofertantului.

Prezenta garanţie este valabilă până la data de .................. .

Parafată de Banca ................. în ziua ........ luna ....... anul ......

(semnătura autorizată)

Formular 15

DECLARAŢIE privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii

I. Date de identificare a întreprinderii

Denumirea întreprinderii

............................................................

Adresa sediului social

............................................................

Cod unic de înregistrare

............................................................

Numele şi funcţia

............................................................

(preşedintele consiliului de administraţie, director general

sau echivalent)

II. Tipul întreprinderii

Indicaţi, după caz, tipul întreprinderii:

[] Întreprindere autonomă. În acest caz, datele din tabelul de mai jos

sunt preluate doar din situaţia economico-financiară a întreprinderii

solicitante. Se va completa doar declaraţia, fără anexa nr. 2 din L346/2004

[] Întreprindere parteneră. Se va completa tabelul de mai jos pe baza

rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr. 2, precum şi a fişelor

adiţionale care se vor ataşa la declaraţie.

[] Întreprindere legată. Se va completa tabelul de mai jos pe baza

rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr. 2, precum şi a fişelor

adiţionale care se vor ataşa la declaraţie.

III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii*1)

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│Exerciţiul financiar de referinţă*2)                                        │

├─────────────────────────┬─────────────────────────┬────────────────────────┤

│Numărul mediu anual de   │ Cifra de afaceri anuală │  Active totale         │

│salariaţi                │       netă              │ (mii lei/mii euro)     │

│                         │  (mii lei/mii euro)     │                        │

├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤

│                         │                         │                        │

├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤

│                         │                         │                        │

├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤

│                         │                         │                        │

└─────────────────────────┴─────────────────────────┴────────────────────────┘

Important:

Precizaţi dacă, faţă de exerciţiul      []  Nu

financiar anterior, datele financiare   []  Da (în acest caz se va completa

au înregistrat modificări care                  şi se va ataşa o declaraţie

determină încadrarea întreprinderii             referitoare la exerciţiul

într-o altă categorie (respectiv                financiar anterior)

micro-întreprindere, întreprindere

mică, mijlocie sau mare).

Semnătura ........................................

(numele şi funcţia semnatarului,

autorizat să reprezinte întreprinderea)

Declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie şi din

anexe sunt conforme cu realitatea.

Data întocmirii ...........................

Semnătura .................................

OPERATOR ECONOMIC

_____________________

(denumirea/numele)

ANEXĂ NR.2 (daca este cazul)

CALCULUL

pentru întreprinderile partenere sau legate

Secţiunile care trebuie incluse, după caz:

- secţiunea A (precum şi orice fişe adiţionale), dacă întreprinderea solicitantă are cel puţin o întreprindere parteneră;

- secţiunea B (precum şi orice fişe adiţionale), dacă întreprinderea solicitantă este legată cu cel puţin o întreprindere

Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate

| Perioada de referinţă |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Numărul mediu anual de salariaţi | Cifra de afaceri anuală netă (mii lei / mii euro) | Active totale (mii lei / mii euro) |
| 1. Datele10 întreprinderii solicitante sau din situaţiile financiare anuale consolidate (se vor introduce datele din tabelul B1 din secţiunea B11 |  |  |  |
| 2. Datele cumulate12 în mod proporţional ale tuturor întreprinderilor partenere, dacă este cazul (se vor introduce datele din secţiunea A) |  |  |  |
| 3. Datele cumulate ale tuturor întreprinderilor legate13 (dacă există) dacă nu au fost deja incluse prin consolidare la pct. 1 din acest tabel (se vor introduce datele din tabelul B2 din secţiunea B). |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |

10 -  Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în ultimul

exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi. În cazul întreprinderilor nou înfiinţate datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale se determină şi se declară pe propria răspundere

11 - Datele întreprinderii, inclusiv numărul mediu anual de salariaţi, sunt determinate pe baza situaţiilor financiare anuale şi a datelor întreprinderii sau, atunci când este cazul, pe baza situaţiilor financiare anuale consolidate ale întreprinderii ori a situaţiilor financiare anuale consolidate în care întreprinderea este inclusă. Datele incluse în secţiunea "Total" din tabel trebuie introduse în tabelul "Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii" din Declaraţie.

12 - Idem Nota 16

13 Idem Nota 16

# FORMULAR DE OFERTĂ                   Formular nr. 17

.........................................

(denumire/oferte ofertant)

OFERTĂ

Către ....................................................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului ............................................... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus mentionată, să executăm ............................................... (denumirea lucrării) pentru suma de .................lei, respectiv .....euro (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei) platibilă după recepţia lucrărilor, la care se adaugă TVA în valoare de ...........lei, respectiv ..........euro (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda).

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să începem  prestarea serviciilor de proiectare in cel mai scurt timp posibil de la data intrarii in vigoare a contractului si executie a lucrărilor cât mai curând posibil după primirea ordinului de începere şi să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuţie anexat, în ....................................................... (perioada în litere şi în cifre).

3. Ne angajăm să menţinem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de 90 zile, (durata în litere şi cifre) respectiv până la data de ................. şi ea va rămâne obligatorie pentru noi           (ziua/luna/anul) şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.

5. Precizăm că:(se bifează opţiunea corespunzătoare):

|_| depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”.

|_| nu depunem ofertă alternativă.

6. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice sau orice ofertă primită.

Data _____/_____/_____

.............................................................................,

(nume, prenume şi semnătură),

L.S.

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ...................................................... (denumirea/numele operatorului economic)

ANEXĂ LA FORMULARUL DE OFERTĂ                                   Formular nr. 17 A

.....................................................

(denumirea/numele ofertant)

ANEXĂ LA OFERTA DE LUCRĂRI

| 1 | Valoarea maximă a lucrărilor executate de subcontractant (% din preţul total ofertat) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Garanţia de bună execuţie va fi constituită sub forma........................în cuantum de: |  |
| 3 | Perioada de garanţie de bună execuţie (luni calendaristice) |  |
| 4 | Perioada de mobilizare (numărul de zile calendaristice de la data primirii ordinului de începere a lucrărilor până la data începerii execuţiei) |  |
| 5 | Termenul pentru emiterea ordinului de începere a lucrărilor (numărul de zile calendaristice de la data semnării contractului) |  |
| 6 | Penalizări pentru întârzieri la termene intermediare şi la termenul final de execuţie (% din valoarea care trebuia să fie realizată) |  |
| 7 | Limita maximă a penalizărilor (% din preţul total ofertat) |  |
| 8 | Limita minimă a asigurărilor (% din preţul total ofertat) |  |
| 9 | Perioada medie de remediere a defectelor (zile calendaristice) |  |
| 10 | Limita maximă a reţinerilor din situaţiile de plată lunare (garanţii, avansuri ) |  |

.....................................................

(semnătura autorizată)

L.S.

### FORMULAR 18

Detalierea preţului ofertei

OPERATOR ECONOMIC

____________________

(denumirea/numele)

| Nr. crt. | Categoria de lucrari si servicii | Valoare fără TVA lei | Valoare TVA lei | Valoare cu TVA lei |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | P.T.+C.S. |  |  |  |
| 2. | D.E. |  |  |  |
| 3. | D.T.A.C. |  |  |  |
| 4. | Asistenta tehnica din partea proiectantului |  |  |  |
| 5. | Executie lucrari |  |  |  |
|  | TOTAL OFERTA |  |  |  |

| TOTAL Lei: | ........ % asociaţi lei: ........ % subcontractanţi lei: |
| --- | --- |

Data completării_____________

Operator economic,

_________________

(semnatura autorizată)

Formular nr. 52 – Model SOLICITĂRE DE CLARIFICĂRI către Autoritatea contractantă

SOLICITĂRI DE CLARIFICĂRI

Către,

_________________________________

(denumire autoritate contractanta)

In atentia: Directiei de Tineret si Sport Bihor

Referitor la procedura de ____________________ (tip procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică/încheierea acordului-cadru ___________________ cod CPV ________________, vă adresăm următoarea solicitare de clarificări cu privire la:

……………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

Faţă de cele de mai sus, vă rugăm sa ne prezentaţi punctul dumneavoastră de vedere cu privire la aspectele menţionate mai sus.

Cu considerate,

S.C.____________________

___________________________

(adresa, datele de identificare,nr. Tel. si fax)

………………………………………

(semnatura autorizată)

# SECTIUNEA III

# Model – CONTRACT DE EXECUTIE DE LUCRARI

Nr……………. Din……………….

1. Preambul

In temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata prin Legea nr.337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare,

s-a incheiat prezentul contract

Intre,

DIRECTIA JUDETEANA pentru TINERET si SPORT BHIOR, cu sediul in Oradea,  str. Poienitei, nr.2/A, telefon 0259/414140, fax: 0259/414254,email: djstbihorsecretariat@yahoo.com , cod fiscal 410191, avand contul nr……………………………………….……………..deschis la Trezoreria municipiului Oradea, titular de cont DIRECTIA JUDETEANA pentru TINERET si SPORT BHIOR, reprezentata prin Director Executiv– Buhas Sorin, in calitate de achizitor,pe de o parte

si

…………………….. avand sediul in …………., ……………… cod postal …………, tel/fax ……………  număr de înmatriculare ………………..,  cont……………………….........................................................................................deschis la…………………………………………….……………,reprezentat prin ………….

in calitate de executant, pe de alta parte.

2. Definitii

2.1. - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

a) contract - actul juridic care reprezinta acordul de vointa al celor doua parti, incheiat intre o autoritate contractanta, in calitate de achizitor, si un executant de lucrari, in calitate de executant;

b) achizitor si executant - partile contractante, astfel cum acestea sunt denumite in prezentul contract;

c) pretul contractului - pretul platibil executantului de catre achizitor in baza contractului pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale asumate prin contract;

d) standarde - standardele, reglementarile tehnice sau altele asemenea prevazute in Caietul de sarcini si in propunerea tehnica;

e) amplasamentul lucrarii - locul in care executantul executa lucrarea;

f) forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinii acestora, care nu putea fi prevazut in momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia dintre parti.

g) zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.

3. Obiectul contractului

3.1. - Executantul se obliga sa efectueze si sa finalizeze  serviciile de proiectare si executie a lucrarilor pentru realizarea obiectivului “ Modernizarea şi extinderea sediului administrativ al Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Bihor” in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

3.2.- Achizitorul se obliga sa plateasca executantului pretul convenit  pentru proiectarea si executia lucrarilor ce fac obiectul prezentului contract.

Clauze obligatorii

4. Pretul contractului

4.1. - Pretul total convenit pentru indeplinirea contractului, platibil executantului de catre achizitor , este de …………… , din care TVA ……………… lei.

Pretul contractului se compune din contravaloarea serviciilor de proiectare, serviciul de asistenta tehnica din partea proiectantului si executia propriu-zisa a lucrarilor, detaliat mai jos :

- P.T.+C.S....................... lei inclusiv TVA;

-DE :………………… lei inclusivTVA;

-DTAC  :………………..lei inclusivTVA;

-Asistenta tehnica din partea proiectantului.................. lei inclusivTVA;

-Executie lucrari...................... lei inclusivTVA;

Documentatia privind proiectare se va prezenta si in format electronic.

5. Durata contractului

5.1. – (1) Executantul se obliga sa presteze serviciile de proiectare in ......... zile calendaristice de la intrarea in vigoare a contractului si sa execute lucrarile  ce fac obiectul prezentului contract in ........ luni calendaristice de la data predarii amplasamentului, conform urmatorului grafic:

-elaborare P.T.+C.S. ........ zile calendaristice;

-predare DE –………zile calendaristice ;

-elaborare DTAC- ....... zile calendaristice.

-executia lucrarilor -……………..luni de la predarea amplasamentului.

6. Aplicabilitate

6.1. - Contractul de executie intra in vigoare dupa constituirea garantiei de participare conform  art.10.2,  adica la data de…………………………

7. Documentele contractului

7.1. - Documentele prezentului contract sunt:

a) propunerea financiara;

b) propunerea tehnica;

c) caietul de sarcini;

d) graficul de executie;

e) garantia de participare;

f) acordul de asociere (daca este cazul).

8. Standarde

8.1. - (1) Executantul garanteaza ca la data receptiei lucrarea executata va avea calitatile declarate de catre acesta in contract, va corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu va fi afectata de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau celor specificate in contract.

(2) La lucrarile la care se fac incercari calitatea probei se considera realizata daca rezultatele se inscriu in tolerantele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.

9.Protectia patrimoniului cultural national

9.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relaţiile dintre părţi, ca fiind proprietatea absolută a achizitorului.

9.2 - Executantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte persoane sa nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 9.1, iar imediat după descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor, de a înştiinţa achizitorul despre această descoperire şi de a îndeplini dispoziţiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel de dispoziţii, executantul suferă întârzieri şi/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, părţile vor stabili:

orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul; totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la preţul contractului.

9.3 - Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor prevăzute la clauza 9.1, de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi comisia monumentelor istorice.

10. Obligatiile principale ale executantului

10.1. (1) Executantul are obligatia de a elabora documentatia de proiectare si de a executa  si finaliza lucrarile de executie conform termenlor prevazute la clauza 5.1. din contract.

(2) Executantul se obliga sa elaboreze documentatia tehnico-economica in conformitate cu prevederile din tema de proiectare. Executantul va elabora documentatia aferenta fiecarei faze in numarul de exemplare solicitat in tema de proiectare si un exemplar pe suport electronic (CD sau DVD).

Executantul se obliga sa completeze in termen de 3 zile omisiunile constatate in documentatie, la receptia efectuata de catre achizitor.

(3) La finalizarea elaborarii proiectului, executantul are obligatia de a notifica, in scris, achizitorului că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie. Achizitorul are la dispozitie 14 zile pentru organizarea receptiei documentatiei tehnico-economice, acestea decurgand de la data inregistrarii notificarii depuse la sediul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Bihor .

(4) La inceperea lucrarilor executantul  are obligatia de a detine toate autorizatiile si avizele necesare executiei lucrarilor.

(5)Executantul are obligatia de a executa si finaliza lucrarile in baza documentatiei receptionate si de a  remedia viciile ascunse, cu atentia si promptitudinea cuvenita, in concordanta cu obligatiile asumate prin contract.

(6) Executantul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca, materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitive, cerute de si pentru contract.

(7) Executantul  este responsabil pentru toate lucrarile executate in baza proiectului elaborat de el.

(8) Executantul are obligatia sa ia toate masurile necesare evitarii deteriorarii instalatiilor si retelelor de utilitati existente pe traseu, pe perioada executarii lucrarilor.

In caz contrar executantul suporta toate costurile legate de remedierea avariilor provocate  si a daunelor solicitate de detinatorii cu orice titlu a acestora.

10.2. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor operatiunilor executate, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea prevederilor si a reglementarilor legilor in vigoare.

(2) Un exemplar din documentatia predata catre achizitor si receptionata de acesta, va fi tinut de executant  in vederea consultarii de catre Inspectia de Stat in Constructii,  precum si de catre persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.

10.3. - (1) Executantul are obligatia de a respecta si de a executa dispozitiile achizitorului in orice problema mentionata sau nementionata in contract, referitoare la lucrare. In cazul in care executantul considera ca dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii in scris, fara ca obiectiile respective sa il absolve de obligatia de a executa dispozitiile primite, cu exceptia cazului in care acestea contravin prevederilor legale.

(2) In cazul in care respectarea si executarea dispozitiilor prevazute la alin. (1) determina dificultati in executie care genereaza costuri suplimentare, aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului.

10.4. - (1) Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrarilor fata de reperele date de achizitor, precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor umane necesare indeplinirii responsabilitatii respective.

(2) In cazul in care, pe parcursul executiei lucrarilor, survine o eroare in pozitia, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricarei parti a lucrarilor, executantul are obligatia de a rectifica eroarea constatata, pe cheltuiala sa.

10.5. - Pe parcursul executiei lucrarilor si remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia:

i) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezenta in zona de lucru este autorizata in vederea evitarii oricarui pericol pentru respectivele persoane;

ii) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie, ingradire, alarma si paza, cand si unde sunt necesare sau au fost solicitate de catre achizitor sau de catre alte autoritati competente, in scopul protejarii lucrarilor sau al asigurarii confortului riveranilor;

In caz contrar executantul suporta toate costurile si eventualele daune solicitate de persoanele fizice sau juridice afectate din cauza neandeplinirii acestor masuri.

iii) de a lua toate masurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul,pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor, proprietatilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru.

10.6. - Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor, materialelor, echipamentelor si instalatiilor care urmeaza a fi puse in opera, de la data primirii ordinului de incepere a lucrarii pana la data semnarii procesului-verbal de receptie a lucrarii.

10.7. - (1) Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse executantul are obligatia, in masura permisa de respectarea prevederilor contractului, de a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv:

a) confortul riveranilor

b) caile de acces, prin folosirea si ocuparea acestora.

(2) Executantul va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie, daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultand din sau in legatura cu obligatia prevazuta la alin. (1), pentru care responsabilitatea revine executantului.

10.8. - (1) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil caile de acces ce comunica cu sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de traficul propriu sau al oricaruia dintre subcontractantii sai;

(2) In cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri datorita transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, executantul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

10.9. - (1) Pe parcursul executiei lucrarii executantul are obligatia:

a) de a evita pe cat posibil acumularea de obstacole inutile pe santier;

b) de a depozita sau de a retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;

c) de a aduna si de a indeparta de pe santier daramaturile, molozul sau lucrarile provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

10.10. - Executantul raspunde, potrivit obligatiilor care ii revin, pentru viciile ascunse  ivite intr-un interval de ………….. de la receptia lucrarii la terminarea acestora, pe care le va remedia pe cheltuiala proprie.

10.11. - Executantul se obliga de a despagubi achizitorul impotriva oricaror:

i) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu executia lucrarilor sau incorporate in acestea; si

ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea proiectului sau caietului de sarcini intocmit de catre achizitor.

10.12.-La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia de a notifica, în scris, achizitorului că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie.Achizitorul are la dispozitie 14 zile pentru organizarea receptiei la terminarea lucrarilor, acestea decurgand de la data inregistrarii notificarii la sediul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Bihor.

11. Responsabilitatile achizitorului

11.1. - La inceperea lucrarilor achizitorul are obligatia de a obtine toate autorizatiile si avizele necesare in vederea executiei lucrarilor, care cad in sarcina sa.

11.2. - (1) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitie executantului, fara plata, daca nu s-a convenit altfel, urmatoarele:

a) amplasamentul lucrarii liber de orice sarcina;

b) suprafetele de teren  necesare pentru depozitare si pentru organizarea de santier;

c) caile de acces;

d) racordurile pentru utilitati (apa,  energie, canalizare etc.), pana la limita amplasamentului santierului.

(2) Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat se suporta de catre executant.

11.3. -  Achizitorul are urmatoarele obligatii:

- de a verifica si receptiona documentatia elaborata de catre executant in termen de 15 zile de la primirea acesteia. In cazul in care sunt constatate omisiuni la proiect acestea se transmit executantului,care le va solutiona in termenul prevazut la clauza 10.1.

- de a preda amplasamentul si de a emite ordinul de incepere a lucrarilor dupa data incheierii procesului verbal de receptie fara obiectiuni a documentatiei tehnico-economice;

- de a examina si de a masura lucrarile care devin ascunse in cel mult 3 zile de la notificarea executantului;

- de a verifica si confirma lucrarile executate de executant prin acceptarea situatiilor de lucrari prezentate de acesta. Termenul de verificare si confirmare este  de max. 5 zile lucratoare  de la primirea situatiilor de lucrari de la executant;

- de a constitui comisia de receptie prin Decizia Directorului Executiv al Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Bihor.

- de a intocmi procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor si procesul verbal de receptie finala la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor.

11.4. – Achizitorul va asigura plata lucrarilor executate conform  clauzei  18.

12. Penalitati, daune-interese

12.1. - In cazul in care, din vina sa exclusiva, executantul nu reuseste sa isi indeplineasca obligatiile asumate prin contract, achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitati, o suma echivalenta cu 0,1 % din pretul contractului pentru fiecare zi intarziere.

12.2. - In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 28 de zile de la expirarea perioadei prevazute la clauza 18.1.(2), acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala de 0,1% pe zi intarziere din plata neefectuata.

Clauze specifice

13. Garantia de buna executie a contractului

13.1. - Executantul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului in cuantum de …………..10% din pretul total  al contractului fara TVA.

Aceasta suma se constituie prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale, pana la incidenta cuantumului stabilit, intr-un cont special de garantii al executantului, cont nr………….……………………………………….………..deschis la ……………….…………… in care executantul va depune initial suma de  ……………… lei, reprezentand 0,5% din pretul contractului fara TVA, pana la data de………………………

13.2. - Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare şi să emită ordinul de începere a contractului numai după ce executantul a făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie.

13.3. Restituirea garantiei de buna executie se va face astfel:

- 70% din valoarea garantiei aferenta lucrarilor de executie in termen de 14 zile de la data incheierii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, daca nu a ridicat pana la acesta data pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

- 30% din valoarea garantiei aferenta lucrarilor de executie) la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate, pe baza procesului verbal de receptie finala, in termen de 14 zile de la incheierea acestuia.

13.4. - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita prejudiciului creat, daca executantul nu isi executa, executa cu intarziere sau executa necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru executantului, precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate.

14. Inceperea si executia lucrarilor

14.1. - (1) Executantul are obligatia de a incepe lucrarile in max. 5 zile de la primirea ordinului in acest sens din partea achizitorului.

(2) Executantul trebuie sa notifice achizitorului si Inspectiei de Stat in Constructii,  data inceperii efective a lucrarilor.

14.2. - (1) Lucrarile trebuie sa se deruleze conform graficului de executie si sa fie  terminate la data stabilita. Datele intermediare prevazute in graficul  de executie se considera date contractuale.

(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, dupa receptia documentatiei tehnico-economice, graficul de executie, alcatuit in ordinea tehnologica de executie. In cazul in care, dupa opinia achizitorului, pe parcurs desfasurarea lucrarilor nu concorda cu graficul de executie a lucrarilor, la cererea achizitorului executantul va prezenta un grafic revizuit, in vederea terminarii lucrarilor la data prevazuta in contract. Graficul revizuit nu il va scuti pe executant de nici una dintre indatoririle asumate prin contract.

(3) In cazul in care executantul intarzie inceperea lucrarilor, achizitorul este indreptatit sa-i fixeze executantului un termen pana la care activitatea sa intre in normal si sa il avertizeze ca, in cazul neconformarii, la expirarea termenului stabilit ii va rezilia contractul.

14.3. - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor si de a stabili conformitatea lor cu proiectul aprobat si receptionat Partile contractante au obligatia de a notifica, in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati profesional pentru acest scop, si anume a responsabilului tehnic cu executia din partea executantului si a dirigintelui de santier sau, daca este cazul, a altei persoane fizice sau juridice atestate potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de munca, in ateliere, depozite si oriunde isi desfasoara activitatile legate de indeplinirea obligatiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse.

14.4. - (1) Materialele trebuie sa fie de calitatea prevazuta in documentatia de executie;

(2) Executantul are obligatia sa asigure instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru verificarea, masurarea si testarea lucrarilor. Costul probelor si incercarilor, inclusiv al manoperei aferente acestora, revine executantului.

(3) Probele neprevazute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse in opera vor fi suportate de executant, daca se dovedeste ca materialele nu sunt corespunzatoare calitativ sau ca manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz contrar achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

14.5. - (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara aprobarea achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a notifica achizitorului, ori de cate ori astfel de lucrari sunt finalizate, pentru a fi examinate si masurate.

(3) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti din lucrare, la dispozitia achizitorului, si de a reface aceasta parte sau aceste parti din lucrare, daca este cazul.

(4) In cazul in care se constata ca lucrarile sunt de calitate corespunzatoare si au fost executate conform documentatiei de executie, cheltuielile privind dezvelirea si refacerea vor fi suportate de catre achizitor, iar in caz contrar, de catre executant.

15. Intarzierea si sistarea lucrarilor

15.1. - In cazul in care:

a) volumul sau natura lucrarilor neprevazute; sau

b) conditiile climaterice extrem de nefavorabile; sau

c) oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreaza executantului si nu a survenit prin incalcarea contractului de catre acesta, indreptatesc pe executant sa solicite prelungirea termenului de executie a lucrarilor sau a oricarei parti din acestea, prin consultare, partile vor stabili:

(i) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;

(ii) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la pretul contractului.

16. Finalizarea lucrarilor

16.1. - Lucrarile ce fac obiectul prezentului contract  trebuie finalizate in termenul convenit,la clauza 5.1 din contract.

16.2. - (1) La finalizarea lucrarilor executantul are obligatia de a notifica in scris achizitorului ca sunt indeplinite conditiile de receptie, solicitand convocarea comisiei de receptie.

(2) Pe baza situatiilor de lucrari executate confirmate si a constatarilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. In cazul in care se constata ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se si termenele pentru remediere si finalizare. Dupa constatarea remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a executantului, achizitorul  va convoca comisia de receptie.

(3)Achizitorul are la dispozitie 14 zile pentru organizarea receptiei la terminarea lucrarilor, acestea decurgand de la data inregistrarii notificarii scrise din partea executantului cu privire la finalizarea lucrarilor, la sediul achizitorului Serviciul Relatii cu Publicul –camera 23, parter

16.3. - Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementarile in vigoare. In functie de constatarile facute achizitorul impreuna cu beneficiarul au dreptul de a aproba sau de a respinge receptia.

Lucrarile vor fi considerate finalizate la data aprobarii receptiei de catre achizitor.

16.4.–Pentru a evita aplicarea sanctiunilor prevazute la clauza 12.1, executantul trebuie sa solicite convocarea comisiei de receptie prin depunerea la sediul achizitorului  a notificarii scrise in acest sens, inainte de expirarea perioadei de ……. luni calendaristice aferenta executiei lucrarii conform clauzei 5.1., achizitorul avand obligatia de a convoca comisia de receptie si de a intocmi Procesul Verbal de Receptie la terminarea lucrarilor daca sunt indeplinite toate conditiile, in decurs de 14 zile de la data notificarii dpuse la sediul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Bihor.

17. Perioada de garantie acordata lucrarilor

17.1. - Perioada de garantie  este de ………….. ani si decurge de la data receptiei la terminarea lucrarilor, pana la receptia finala.

17.2. - (1) In perioada de garantie executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de achizitor, de a executa toate lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor, contractiilor si altor defecte a caror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale.

(2) Executantul are obligatia de a executa toate activitatile prevazute la alin. (1), pe cheltuiala proprie, in cazul in care ele sunt necesare ca urmare a:

a) utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau

b) unui viciu de conceptie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei parti din lucrari; sau

c) neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricareia dintre obligatiile explicite sau implicite care ii revin in baza contractului.

(3) In cazul in care defectiunile nu s-au produs din vina executantului, lucrarile fiind executate de catre acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si platit ca lucrari suplimentare.

17.3. - In cazul in care executantul nu executa lucrarile prevazute la clauza 17.2. alin. (1), achizitorul este indreptatit sa angajeze si sa plateasca alte persoane care sa le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrari vor fi recuperate de catre achizitor de la executant sau retinute din sumele cuvenite acestuia.

18. Modalitati de plata

18.1. –(1) Plata  pentru lucrarile executate se va suporta din bugetul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Bihor pe anul 2011.

(2) - Achizitorul va efectua plata către executant conform OUG 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009, în perioada 24 - 31 a lunii, pentru facturile emise pana in data de 20 a lunii respective.Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant pe baza facturii, insotita de situatiile de lucrari acceptate de achizitor, pentru executia lucrarii. Factura va fi emisa numai dupa semnarea fara obiectiuni de catre achizitor a situatiilor de lucrari.

(3) Situatiile de plata provizorii se confirma in termen de max. 5 zile lucratoare de la primirea acestora.

(4) Platile partiale se efectueaza, de regula, la intervale lunare, si nu influenteaza responsabilitatea si garantia de buna executie a executantului; ele nu se considera de catre achizitor ca receptie a lucrarilor executate.

18.2. – (1) Achizitorul va efectua plata pentru elaborarea fazelor de proiectare (PT+CS, DTAC si DE) ce fac obiectul prezentului contract catre executant, pe baza facturii emise de acesta insotita de procesul verbal de receptie a documentatiei semnat fara obiectiuni de catre comisia de receptie, în perioada 24 - 31 a lunii, pentru facturile emise pana in data de 20 a lunii respective.

(2) - Plata serviciilor de asistenţă tehnică din partea proiectantului şi a facturii finale aferentă lucrărilor executate, se va face in baza facturii insotita de Situatia de plata definitiva acceptata de catre achizitor si de Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor semnat fară obiectiuni.

18.3. - Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul-verbal de receptie finala nu va fi semnat de comisia de receptie. Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garantie. Plata ultimelor sume datorate executantului pentru lucrarile executate nu va fi conditionata de eliberarea procesului verbal de receptie finala.

19. Actualizarea pretului contractului

19.1. - Pentru lucrarile executate platile datorate de achizitor executantului sunt cele in lei, declarate in propunerea financiara si nu se actualizeaza.

20. Asigurari

20.1. - (1) Executantul are obligatia de a incheia, inainte de inceperea lucrarilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile care ar putea aparea privind lucrarile executate, utilajele, instalatiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si reprezentantii imputerniciti sa verifice, sa testeze sau sa receptioneze lucrarile, precum si daunele sau prejudiciile aduse catre terte persoane fizice sau juridice.

(2) Asigurarea se va incheia cu o agentie de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportata de catre executant din capitolul "Cheltuieli indirecte".

(3) Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, ori de cate ori i se va cere, polita sau politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(4) Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile prin lege, in privinta sau ca urmare a unui accident ori prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu exceptia accidentelor sau prejudiciilor rezultate din vina achizitorului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

21. Amendamente

21.1. - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului prin act aditional numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului.

22.Incetarea Contractului

22.1.- Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unei instante judecatoresti( sau tribunal arbitral), in cazul in care una dintre parti:

a) este declarata in stare de incapacitate de plati sau a fost declansata procedura de lichidare inainte de inceperea executarii prezentului contract;

b) isi incalca oricare dintre obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata, printr-o notificare scrisa, de catre cealalta parte, ca o noua nerespectare a acestora va duce la rezilierea prezentului contract.

c) cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul contract fara acordul celeilalte parti;

d) daca executantului îi sunt retrase sau nu obtine autorizatiile, avizele sau orice alte documente necesare executarii obligatiilor contractuale, prevazute in oferta;

e) la expirarea termenului pentru care a fost incheiat prezentul contract.

23. Rezilierea contractului

23.1. - În caz de neexecutare de către una din părţi a obligaţiilor contractuale, contractul se consideră reziliat de plin drept, după ce partea care nu şi-a îndeplinit obligaţiile a fost pusă în intarziere în vederea executării acestora.

23.2. – Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părti, în mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese.

23.3. - Achizitorul isi rezerva dreptul de denunta contractul unilateral, printr-o notificare scrisa adresata executantului, fara nici o compensatie, daca executantul da faliment, sau daca asocierea inceteaza  cu conditia ca aceasta renuntare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru achizitor. In acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract executata pana la data denuntarii unilaterale a contractului.

24. Forta majora

24.1. - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

24.2. - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care actioneaza aceasta.

24.3. - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

24.4. - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si de a lua orice masuri care ii stau la dispozitie, in vederea limitarii consecintelor.

24.5. - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

25. Solutionarea litigiilor

25.1. - Achizitorul si executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.

25.2. - Daca dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative neoficiale achizitorul si executantul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze  de catre instantele judecatoresti competente.

26. Limba care guverneaza contractul

26.1. - Limba care guverneaza contractul este limba romana.

27. Comunicari

27.1. - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii.

27.2. - Comunicarile dintre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.

28. Legea aplicabila contractului

28.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

ACHIZITOR,                                                 EXECUTANT,