|  | Administraţia Naţionala APELE ROMÂNE ### Administratia Bazinala de Apa ### ARGEŞ – VEDEA Str. Calea Câmpulung, Nr. 6-8, cod 110147 Mun. Piteşti - Jud. Argeş #### Telefon : 0248–218250, Centr. : 0248-223449, #### Fax : 0248-220878, Dispecerat 0248-211549 www.daav.rowater.ro Cod Fiscal : RO 24427093 / 05.09.2008 Cod IBAN : RO 34 TREZ 0465025XXX006896 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

SE APROBA

DIRECTOR,

Adrian MOISESCU

## DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE

## A CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE DE SERVICII DE PROIECTARE – FAZA UNICA, VERIFICARE PROIECTE SI EXECUTIE LUCRARI DE CONSTRUCTII-MONTAJ PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII

« REABILITARE CONSTRUCTIE METALICA PENTRU SPATII DE DEPOZITARE DE 150 MP – SGA ILFOV–BUCURESTI »

PROCEDURA  ALEASĂ  PENTRU  ATRIBUIREA  CONTRACTULUI

CERERE DE OFERTE

DIRECTOR ECONOMIC                 - Sanda MÎRŢOIU

DIRECTOR TEHNIC                        - Marian COMAN

SEF SERVICIU PI-UI                        - Carmen PAIUS

COMPARTIMENT JURIDIC           - Bogdan UDRISTEANU

-    2011   -

BORDEROUL DOCUMENTAŢIEI DE ATRIBUIRE

SECŢIUNEA I	-INFORMATII GENERALE

SECTIUNEA II    -FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI

SECŢIUNEA III	- CAIET DE SARCINI

SECŢIUNEA IV	- CONTRACT  DE  LUCRARI

SECŢIUNEA V	-FORMULARE

SECŢIUNEA I: INFORMATII GENERALE

- Introducere

| A.1 Informatii privind autoritatea contractanta | A.1.1 Informatiile privind autoritatea contractanta precum si sursele de finantare asigurate pentru indeplinirea contractului de servicii de proiectare sunt prezentate in Fisa de date a achizitiei. |
| --- | --- |
| A.2 Scopul aplicarii procedurii | A.2.1 Autoritatea contractanta invita persoanele juridice interesate sa depuna oferta in scopul atribuirii contractului de servicii de proiectare descrise in Fisa de date a achizitiei si in Caietul de sarcini. A.2.2 Pentru atribuirea acestui contract de achizitie publica se aplica procedura indicata in Fisa de date a achizitiei. |
| A.3 Principii care stau la baza atribuirii contractului de achizitie publica | A.3.1 a) nediscriminarea; b) tratamentul egal; c) recunoasterea reciproca; d) transparenta; e) proportionalitatea ; f) eficienta utilizarii fondurilor publice ; g) asumarea raspunderii. |
| A.4 Legislatie aplicabila | A.4.1 Atribuirea contractului de achizitie publica se realizeaza in conformitate cu prevederile actelor normative indicate in Fisa de date a achizitiei. |

- Calificarea candidatilor/ofertantilor

| B.1 Eligibilitate | B.1.1 Orice persoana juridica, romana sau straina, are dreptul de a participa la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica. B.1.2 Poate fi exclus dintr-o procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica, respectiv nu este eligibil, orice ofertant care se afla in oricare din urmatoarele situatii: - este in stare de faliment ori lichidare, afacerile ii sunt administrate de un judecator sindic sau activitatile sale comerciale sunt suspendate sau este intr-o situatie similara cu cele anterioare, reglementata prin lege; - face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa intr-una din situatiile prevazute la lit. a); - nu si-a îndeplinit obligatiile exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat; - furnizeaza informatii false in documentele prezentate sau nu prezinta informatiile solicitate de autoritatea contractanta; - in ultimii 2 ani nu si-a indeplinit sau si-a indeplinit in mod defectuos obligatiile asumate printr-un alt contract de achizitie publica, din motive imputabile acestuia, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia; - a fost condamnat in ultimii 3 ani prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională; - in ultimii 5 ani a fost condamnat prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti, pentru participare la activitati ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, pentru fraudă şi / sau pentru spălare de bani; in acest caz, autoritatea contractanta va proceda in mod obligatoriu la excluderea ofertantului. B.1.3 Ofertantul trebuie sa prezinte documentele care dovedesc eligibilitatea dupa cum se precizeaza in Fisa de date a achizitiei, conform Formularului A din Sectiunea IV. B.1.4 Persoanele fizice sau juridice, care au participat, in orice fel, la intocmirea documentatiei de atribuire sau care fac parte din comisia de evaluare constituita pentru atribuirea contractului de achizitie publica, nu au dreptul de a fi ofertant, ofertant asociat si nici subcontractant. B.1.5 Mai multe persoane juridice au dreptul de a se asocia in scopul depunerii unei oferte comune. B.1.6 Filialele agentilor economici, cu personalitate juridica si inregistrate in conformitate cu prevederile de la B.2.1, au dreptul de a participa la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica in nume propriu si, in acest scop, trebuie sa prezinte documente care dovedesc eligibilitatea, inregistrarea, capacitatea tehnica si capacitatea economico-financiara, proprii filialei. Sucursalele neinregistrate au dreptul de a participa la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica si de a incheia contractul respectiv numai in numele societatii-mama, prin imputernicire. In acest caz, documentele prezentate, care dovedesc eligibilitatea, inregistrarea, capacitatea tehnica si economico-financiara, trebuie sa fie cele ale societatii - mama. B.1.7 La procedura aplicata pentru atribuirea unui contract de achizitie publica nu au dreptul de a participa doua sau mai multe filiale/sucursale ale aceleiasi societati - mama. |
| --- | --- |
| B.2 Inregistrare | B.2.1 Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, oricarui ofertant, sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica precum si, daca este cazul, de atestare sau apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din Romania sau din tara in care este stabilit, dupa caz. B.2.2 Ofertantul trebuie sa prezinte documentele care dovedesc inregistrarea, dupa cum se precizeaza in Fisa de date a achizitiei. |
| B.3 Capacitate tehnica si economico-financiara | B.3.1 Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ofertantilor ca acestia sa faca dovada capacitatii tehnice si capacitatii economico-financiare de care dispun pentru indeplinirea contractului. B.3.2 Ofertantul trebuie sa prezinte documentele care dovedesc capacitatea tehnica si capacitatea economico – financiara, dupa cum se precizeaza in Fisa de date a achizitiei B.3.3 In cazul in care in conformitate cu prevederile art.186 si 190 din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, ofertantul/candidatul isi demonstreaza situatia economica si financiara prin capacitatea tehnica si/sau profesionala prin prezentarea unui angajament de sustinere din partea unui tert, autoritatea contractanta are obligatia de a lua in considerare aceasta sustinere pentru verificarea indeplinirii cerintelor minime impuse in cadrul documentatiei de atribuire. B.3.4 Pentru a fi luata in considerare sustinerea acordata, angajamentul ferm prevazut la art.186 alin.(2) si la art.190 alin.(2) din ordonanta de urgenta trebuie sa reprezinte un instrument juridic care sa asigure dreptul autoritatii contractante de a solicita, in mod legitim, indeplinirea anumitor obligatii de catre persoana sustinatoare. B.3.5 In cazul in care sustinerea tertului se refera la asigurarea unor resurse care pot fi puse efectiv la dispozitia ofertantului-fonduri financiare, utilaje, echipamente, personal-, angajamentul ferm prezentat de ofertant/candidat trebuie sa prevada care sunt resursele respective si sa evidentieze faptul ca disponibilizarea acestora se va realiza neconditionat, in functie de necesitatile care apar pe parcursul indeplinirii contractului in cauza. B.3.6 In cazul in care sustinerea tertului vizeaza indeplinirea unor cerinte minime de calificare cum ar fi experienta similara reflectata prin prezentarea unor liste de produse/servicii/lucrari furnizate/prestate/executate intr-o perioada anterioara sau indeplinirea unui nivel minim al cifrei de afaceri in domeniul de activitate aferent obiectului contractului de achizitie publica, angajamentul ferm prezentat de ofertant/candidat trebuie sa garanteze autoritatii contractante faptul ca, in cazul in care contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, persoana sustinatoare se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa. B.3.7 In situatiile prevazute la cap.3.4 /3.5 si 3.6 de mai sus, sustinatorul raspunde pentru prejudiciile cauzate autoritatii contractante ca urmare a nerespectarii obligatiilor prevazute in angajament, aceasta din urma avand posibilitatea de actiune directa impotriva sustinatorului, B.3.8 Angajamentul ferm prezentat de ofertantul castigator face parte integranta din contractul de achizitie publica. |
| B.4 Cerinte minime de calificare | B.4.1 Fiecare candidat/ofertant trebuie sa faca dovada ca indeplineste cerintele minime de calificare; aceste cerinte minime sunt prevazute in Fisa de date a achizitiei. B.4.2 Se prezuma ca cerintele minime de calificare sunt disproportionate in raport cu natura si complexitatea contractului de achizitie publica ce urmeaza sa fie atribuit, daca se impune indeplinirea unor conditii cum ar fi: -a)- suma valorilor/cantitatilor de produse furnizate/servicii prestate si lucrari executate, incluse in contractul/contractele prezentat/prezentate de catre operatorul economic ca dovada a experientei lui similare, sa fie mai mare decat valoarea/cantitatea de produse/servicii/lucrari ce vor fi furnizate/prestate/executate in baza contractului ce urmeaza sa fie atribuit, -b)- valoarea cifrei de afaceri a operatorului economic sa fie mai mare decat valoarea estimata a contractului, multiplicata cu 2; -c)- demonstrarea unui nivel minim al indicatorului financiar <lichiditate generala> in cazul atribuirii unui contract cu durata de indeplinire mai mica de 3 luni sau in cazul atribuirii unui contract de executare succesiva, avand o durata mai mare de 3 luni, dar pentru care platile aferente prestatiilor urmeaza sa se efectueze la intervale mai mici de 60 de zile de la data efectuarii acestora, -d)- nivelul indicatorului financiar <lichiditate generala> sa depaseasca cota de 100%, in cazul atribuirii unui contract care nu se incadreaza in categoria celor prevazute la lit.c); -e)- demonstrarea unui nivel minim al indicatorului financiar <solvabilitate> in cazul in care operatorul economic a prezentat documente din care sa rezulte ca nu se afla in niciuna dintre situatiile prevazute la art.181 lit.a) sau b) din ordonanta de urgenta. B.4.3 Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare prevazute la art.176 din OUG nr.34/2006 cu modificarile si actualizarile ulterioare, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte-inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemenea. B.4.4 In cazul in care uzeaza de dreptul prevazut la cap.B.4.3 de mai sus, ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare. Acest termen nu poate fi mai mic de 3 zile lucratoare. B.4.5 Autoritatea contractanta nu are dreptul de a impune indeplinirea unor criterii de calificare pentru eventualii subcontractanti, dar resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se iau in considerare pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit, daca sunt prezentate documente relevante in acest sens. B.4.6 In cazul asocierii mai multor candidati/ofertanti, cerintele privind eligibilitatea si inregistrarea trebuie sa fie indeplinite de fiecare asociat in parte, iar celalte cerinte privind capacitatea tehnica si capacitatea economico-financiara trebuie sa fie indeplinite, prin cumul, de grupul de asociati. B.4.7 In cazul in care, in cadrul unei proceduri, contractul este impartit pe loturi, criteriul de atribuire utilizat, daca este cazul, trebuie sa fie acelasi pentru toate loturile respective. |

C. Elaborarea ofertei

| C.1 Costul asociat elaborarii si prezentarii ofertei | C.1.1 Ofertantul va suporta toate costurile asociate elaborarii si prezentarii ofertei sale, precum si a documentelor care o insotesc, iar autoritatea contractanta nu va fi responsabila sau raspunzatoare pentru costurile respective. |
| --- | --- |
| C.2 Vizitarea amplasamentului | C.2.1 Autoritatea contractanta permite personalului sau agentilor ofertantului sa viziteze amplasamentul lucrarii in conditiile prevazute in Fisa de date a achizitiei; ca urmare a vizitei, se va intocmi un proces verbal. C.2.2 Ofertantului i se recomanda sa viziteze si sa examineze amplasamentul lucrarii, inclusiv imprejurimile si sa obtina toate informatiile care pot fi necesare in vederea elaborarii ofertei. Ofertantul isi asuma riscul producerii unui eventual accident care s-ar putea solda cu moartea sau ranirea fizica a unei/unor persoane si/sau cu pierderea sau deteriorarea proprietatii. Ofertantul va suporta orice eventuale cheltuieli, pierderi sau daune ca rezultat al vizitei amplasamentului lucrarii. |
| C.3 Limba de redactare a ofertei | C.3.1 Oferta si documentele care o insotesc trebuie sa fie redactate in limba specificata in Fisa de date a achizitiei. Documentatia tehnica (pliante, prospecte, manual de utilizare etc.) si documentele emise de institutii/organisme oficiale din tara in care ofertantii straini sunt rezidenti, pot fi prezentate in alta limba, cu conditia ca acestea sa fie insotite de o traducere autorizata in limba specificata in Fisa de date a achizitiei. |
| C.4 Perioada de valabilitate a ofertei | C.4.1 Ofertantul are obligatia de a mentine oferta valabila pe toata perioada de valabilitate prevazuta in Fisa de date a achizitiei. Orice oferta valabila pentru o perioada de timp mai mica decat cea prevazuta in Fisa de date a achizitiei va fi respinsa de catre comisia de evaluare ca fiind necorespunzatoare. C.4.2 Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ofertantilor, in circumstante exceptionale, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade. In cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garantiei pentru participare va fi prelungita in mod corespunzator. In orice situatie, autoritatea contractanta nu are dreptul de a solicita extinderea perioadei de valabilitate a ofertei cu mai mult de 30 de zile. C.4.3 Ofertantul are obligatia de a comunica autoritatii contractante daca este de acord sau nu cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei. C.4.4 Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se considera ca si-a retras oferta, fara ca acest fapt sa atraga dupa sine pierderea garantiei pentru participare. |
| C.5 Documentele ofertei | C.5.1 Oferta, elaborata de catre ofertant, trebuie sa cuprinda: Propunerea tehnica Ofertantul va elabora propunerea tehnica astfel incat aceasta sa respecte, in totalitate, cerintele prevazute in Caietul de sarcini. Propunerea financiara Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel incat aceasta sa furnizeze toate informatiile cu privire la preturi, tarife, daca este cazul, conditii de angajare a unor eventuale credite, precum si orice alte conditii financiare si comerciale legate de obiectul contractului de achizitie publica. |
| C.6 Documentele care insotesc oferta | C.6.1 Scrisoarea de inaintare Ofertantul trebuie sa prezinte scrisoarea de inaintare in conformitate cu modelul prevazut in Sectiunea IV, Formularul 1. C.6.2 Imputernicirea Oferta trebuie sa fie insotita de imputernicirea scrisa, prin care semnatarul ofertei este autorizat sa angajeze ofertantul in procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica. C.6.3 Garantia pentru participare Ofertantul trebuie sa prezinte garantia pentru participare in conformitate cu prevederile referitoare la cuantumul si forma de prezentare a acesteia, asa cum sunt precizate in Fisa de date a achizitiei. C.6.4 Documentele de calificare Ofertantul trebuie sa prezinte documentele care dovedesc eligibilitatea, inregistrarea, respectiv, capacitatea tehnica si capacitatea economico- financiara, dupa cum este precizat in Fisa de date a achizitiei. |
| C.7 Propunerea tehnica | C.7.1 Ofertantul are obligatia de a face dovada conformitatii propunerii de executie a lucrarilor cu cerintele prevazute in Caietul de sarcini; propunerea tehnica va contine documentele mentionate in Fisa de date de a achizitiei. C.7.2 Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantilor, in, completarea unor formulare specifice, conform Fisei de date a achizitiei, care permit, in functie de particularitatile achizitiei, sintetizarea informatiilor referitoare la elementele propunerii tehnice. |
| C.8 Propunerea financiara | C.8.1 Ofertantul trebuie sa prezinte formularul de oferta, care reprezinta elementul principal al propunerii financiare. C.8.2 Ofertantul va evidentia, prin completarea formularelor corespunzatoare din Sectiunea IV, informatiile precizate in Fisa de date la pct. V.5. C.8.3 In cazul in care contractul de achizitie publica urmeaza sa fie finantat printr-un credit a carui obtinere este in sarcina ofertantului, atunci acesta trebuie sa prezinte si oferta de credit a bancii finantatoare. C.8.4 In scopul monitorizarii procedurilor pentru atribuirea contractelor de achizitie publica, ofertantul are obligatia de a exprima pretul ofertat atat in euro, cat si in lei. Echivalentul in lei a valorii exprimate in euro se va determina corespunzator cursului mediu al pietei valutare, calculat de Banca Nationala a Romaniei pentru ziua precizata in Fisa de date a achizitiei (aceasta zi indica, implicit, reperul in timp la care se considera valabil costul necesar indeplinirii contractului). |
| C.9 Garantia pentru participare | C.9.1 Ofertantul trebuie sa constituie garantia pentru participare in cuantumul si pentru o perioada de valabilitate asa cum sunt acestea prevazute in Fisa de date a achizitiei. C.9.2 Garantia pentru participare este necesara pentru a proteja autoritatea contractanta fata de riscul unui eventual comportament necorespunzator al ofertantului, in sensul prevederilor de la C.9.5, pe intreaga perioada derulata pana la semnarea contractului de achizitie publica si constituirea garantiei de buna executie. C.9.3 Garantia pentru participare se exprima in lei sau intr-o valuta liber convertibila si poate fi constituita conform informatiilor din Fisa de date a achizitiei. C.9.4 Ofertele care nu sunt insotite de dovada constituirii garantiei pentru participare vor fi respinse si returnate nedeschise la inceperea sedintei de deschidere o ofertelor. C.9.5 Autoritatea contractanta are dreptul de a vira garantia pentru participare in bugetul propriu, ofertantul pierzand suma constituita, atunci cand acesta din urma se afla in oricare din urmatoarele situatii: - isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia; - oferta sa fiind stabilita castigatoare, nu constituie garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei; - oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei; C.9.6 Garantia pentru participare, constituita de ofertantul a carui oferta a fost stabilita ca fiind castigatoare, se returneaza de catre autoritatea contractanta in cel mult 3 zile lucratoare de la data constituirii garantiei de buna executie. C.9.7 Garantia pentru participare, constituita de ofertantii ale caror oferte nu au fost stabilite ca fiind castigatoare, se returneaza de catre autoritatea contractanta dupa semnarea contractului, dar nu mai tarziu de 3 zile lucratoare de la data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei. |
| C.10 Dreptul de a solicita clarificari | C.10.1 Orice operator economic care a obtinut un exemplar din documentatia de atribuire are dreptul de a solicita, in scris, clarificari despre elementele cuprinse in aceasta. C.10.2 Autoritatea contractanta are obligatia de a transmite raspuns la orice solicitare de clarificari, dar numai acelor solicitari primite cu cel putin 6. zile inainte de data limita pentru depunerea ofertelor. C.10.3 Autoritatea contractanta are obligatia de a transmite raspunsul la solicitarile de clarificari nu mai tarziu de 6 zile inainte de data limita pentru depunerea ofertelor. Continutul raspunsului privind clarificarile va fi transmis catre toti operatorii economici care au obtinut un exemplar din documentatia de atribuire, fara a fi dezvaluita identitatea celui care a solicitat clarificarile respective. |

D. Prezentarea ofertelor

| D.1 Data limita si modalitati pentru depunerea ofertei | D.1.1 Ofertantul trebuie sa isi ia toate masurile astfel incat oferta sa fie primita si inregistrata, de catre autoritatea contractanta, pana la data limita pentru depunere stabilita in anuntul de participare. D.1.2 Ofertele pot fi transmise prin posta sau depuse direct, de catre ofertant, la adresa indicata in anuntul de participare. Indiferent de modalitatea de depunere/transmitere, ofertantul isi asuma riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora. D.1.3 Autoritatea contractanta are dreptul de a decala data limita pentru depunerea ofertei, caz in care aceasta va comunica noua data limita, in SEAP, cu cel putin 3 zile inainte de data limita stabilita initial, tuturor operatorilor economici care au obtinut un exemplar din documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei. |
| --- | --- |
| D.2 Mod de prezentare | D.2.1 Ofertantul trebuie sa prezinte un exemplar al ofertei si al documentelor care o insotesc, in original, si un numar de copii al acestora conform prevederilor din Fisa de date a achizitiei. D.2.2 Originalul si copia/copiile trebuie sa fie tiparite sau scrise cu cerneala neradiabila si vor fi semnate, pagina cu pagina, de reprezentantul/ reprezentantii autorizat/autorizati, desemnat de ofertant sa-l angajeze in contract. In cazul documentelor emise de institutii/organisme oficiale abilitate in acest sens, documentele respective trebuie sa fie semnate si parafate conform prevederilor legale. D.2.3 Orice stersatura, adaugire, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar daca sunt vizate de catre persoana/persoanele autorizata/autorizate sa semneze oferta. Observatie In cazul in care, din motive obiective, ofertantul nu are posibilitatea de a prezenta in original anumite documente emise de institutii/organisme oficiale atunci comisia de evaluare are obligatia de a stabili o data limita pentru demonstrarea conformitatii copiilor prezentate, cu originalul. |
| D.3 Sigilarea si marcarea ofertei | D.3.1 Ofertantul trebuie sa sigileze originalul si fiecare set de copii in plicuri separate, marcand corespunzator plicurile cu “ORIGINAL” si, respectiv, “COPIE”. Plicurile se vor introduce intr-un plic exterior, inchis corespunzator si netransparent. D.3.2 Plicurile interioare trebuie sa fie marcate cu denumirea si adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei, fara a fi deschisa, in cazul in care oferta respectiva este declarata intarziata. Propunerea tehnica, propunerea financiara si, daca este cazul, documentele de calificare si ofertele alternative, se vor introduce, dupa cum este prevazut in Fisa de date a achizitiei, in plicuri distincte, marcate corespunzator. D.3.3 Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu adresa autoritatii contractante si cu inscriptia “A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA .10.2010, ORA -10.00 D.3.4 Daca plicul exterior nu este marcat conform prevederilor de la D.3.3, autoritatea contractanta nu isi asuma nicio responsabilitate pentru pierderea sau ratacirea ofertei. |
| D.4 Modificarea si retragerea ofertei | D.4.1 Orice ofertant are dreptul de a-si modifica sau retrage oferta numai inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertei si numai printr-o solicitare scrisa in acest sens. D.4.2 In cazul in care ofertantul doreste sa opereze modificari in oferta deja depusa, atunci acesta are obligatia de a asigura primirea si inregistrarea modificarilor respective, de catre autoritatea contractanta, pana la data limita pentru depunerea ofertelor. Pentru a fi considerate parte a ofertei, modificarile trebuie prezentate in conformitate cu prevederile de la D.1 - D.3, cu amendamentul ca, pe plicul exterior, se va marca, in mod obligatoriu, si inscriptia “MODIFICARI”. D.4.3 Ofertantul nu are dreptul de a retrage sau modifica oferta dupa expirarea datei limita stabilite pentru depunerea ofertelor, sub sanctiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica si a pierderii garantiei pentru participare (a se vedea si C.9.5). |
| D.5 Oferte intarziate | D.5.1 Oferta care este depusa/transmisa la o alta adresa a autoritatii contractante decat cea stabilita in anuntul de participare sau care este primita, de catre autoritatea contractanta, dupa expirarea datei limita pentru depunere, se returneaza nedeschisa. |
| D.7 Oferta comuna | D.7.1 Mai multe persoane juridice au dreptul de a se asocia si de a depune oferta comuna, fara a fi obligati sa-si prezinte asocierea intr-o forma legalizata. Fiecare dintre acestia isi asuma obligatia pentru oferta comuna si raspunde pentru orice consecinte ale prevederilor stipulate in viitorul contract de achizitie publica. D.7.2 Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ca asocierea sa fie legalizata inainte de semnarea contractului, în cazul în care oferta comuna este declarata câstigatoare. D.7.3 Asociatii desemneaza din rândul lor pe acela care, în cazul atribuirii contractului de achizitie publica, îi reprezinta în raporturile cu autoritatea contractanta, în calitate de lider de asociatie. |
| D.8 Interdictia de a depune mai multe oferte | D.8.1 Ofertantul nu are dreptul de a depune decat o singura oferta de baza. Ofertantii asociati nu au dreptul de a depune alte oferte, in mod individual, pe langa oferta comuna. D.8.2 Persoanele juridice nominalizate ca subcontractanti in cadrul uneia sau mai multor oferte, nu au dreptul de a depune oferta in nume propriu sau in asociere. D.8.3 Orice oferta pentru care se constata nerespectarea prevederilor de la D.8.1 sau D.8.2 urmeaza sa fie respinsa. |

E. Deschiderea si evaluarea ofertelor

| E.1 Deschiderea ofertelor | E.1.1 Deschiderea ofertelor se va face de catre comisia de evaluare, la data si in locul indicate in anuntul de participare si in Fisa de date. Orice ofertant are dreptul de a fi prezent la deschidere, prin reprezentantii sai, potrivit cerintelor din Fisa de date. E.1.2 In cazul in care devine necesara prelungirea termenului de depunere a ofertelor, autoritatea contractanta are obligatia de a preciza aceasta modificare printr-o erata la anuntul de participare, care trebuie insa publicata cu cel putin 3 zile inainte de data anuntata initial pentru deschiderea ofertelor(vezi si D.1.3) E.1.3 Nici o oferta nu poate fi respinsa la deschidere, cu exceptia ofertelor care se returneaza nedeschise conform prevederilor de la D.5, precum si a celor care nu fac dovada constituirii garantiei pentru participare (in cuantumul, forma si avand perioada de valabilitate solicitate in documentatia de atribuire). E.1.4 Sedinta de deschidere se finalizeaza printr-un proces verbal semnat de membrii comisiei de evaluare si de reprezentanti ai operatorilor economici prezenti la sedinta, in care se consemneaza modul de desfasurare a sedintei respective, aspectele formale constatate la deschiderea ofertelor, elementele principale ale fiecarei oferte, consemnandu-se totodata lista documentelor depuse de fiecare operator economic in parte. Autoritatea contractanta are obligatia de a transmite un exemplar al procesului verbal tuturor operatorilor economici participanti la procedura de atribuire, in cel mult o zi lucratoare de la deschidere, indiferent daca acestia au fost sau nu prezenti la sedinta respectiva. |
| --- | --- |
| E.2 Confidentialitate | E.2.1 Autoritatea contractanta are obligatia de a pastra confidentialitatea asupra continutului ofertei, precum si asupra oricarei informatii privind ofertantul a carei dezvaluire ar putea aduce atingere dreptului acestuia de a-si proteja proprietatea intelectuala sau secretele comerciale. E.2.2 Comisia de evaluare nu are dreptul de a dezvalui, ofertantilor sau altor persoane neimplicate oficial in procedura de atribuire a contractului de achizitie publica, informatii legate de propria activitate, pana cand nu a fost comunicat rezultatul aplicarii procedurii respective. |
| E.3 Frauda si coruptie | E.3.1 Ofertantul nu are dreptul de a influenta sau de a incerca sa influenteze comisia de evaluare in procesul de examinare si evaluare a ofertelor sau in decizia de stabilire a ofertei castigatoare, sub sanctiunea excluderii acestuia de la procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica. E.3.2 Niciun ofertant nu are dreptul de a contacta comisia de evaluare, asupra nici unei probleme legate de oferta sa, din momentul deschiderii ofertelor pana in momentul atribuirii contractului de achizitie publica. Ofertantul are dreptul de a aduce clarificari la oferta si/sau la documentele care insotesc oferta numai ca urmare a unei solicitari scrise din partea comisiei de evaluare. E.3.3 Comisia de evaluare are obligatia de a exclude orice ofertant in cazul in care se dovedeste ca acesta a fost sau este angajat in practici corupte sau frauduloase in legatura cu procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica. |
| E.4 Examinarea documentelor care insotesc oferta | E.4.1 Fiecare ofertant trebuie sa indeplineasca conditiile referitoare la eligibilitate si inregistrare, precum si cerintele solicitate privind capacitatea tehnica si capacitatea economico-financiara. Orice ofertant care indeplineste, in totalitate, cerintele minime corespunzatoare criteriilor de calificare si selectie este considerat ofertant calificat. E.4.2. Oferta este considerată inacceptabilă în următoarele situaţii: a. se incadreaza in categoria celor prevazute de art. 33 alin. 3 din H.G. nr. 925/2006; b. a fost depusă de un ofertant care nu îndeplineşte una sau mai multe din cerintele de calificare stabilite in documentatia de atribuire sau nu a prezentat, conform prevederilor art. 11 documente relevante in acest sens; c. constituie o alternativă la prevederile caietului de sarcini, alternativă care nu poate fi luată în considerare d. nu asigură respectarea reglementărilor obligatorii referitoare la condiţiile specifice de muncă şi de protecţie a muncii; e. preţul, fara TVA, inclus in propunerea financiara depaseste valoarea estimata comunicata prin anuntul/invitatia de participare si nu exista posibilitatea disponibilizarii de fonduri suplimentare pentru indeplinirea contractului de achizitie publica respectiv, e1. pretul, fara TVA, inclus in propunerea financiara depaseste valoarea estimata comunicata prin anuntul/invitatia de participare si, desi exista posibilitatea disponibilizarii de fonduri suplimentare pentru indeplinirea contractului de achizitie publica respectiv, se constata existenta a cel putin uneia dintre urmatoarele situatii: -pretul este cu mai mult de 10% mai mare decat valoarea estimata prevazuta in anuntul/invitatia de participare, -incheierea contractului la pretul respectiv ar conduce la eludarea aplicarii acelor prevederi ale ordonantei de urgenta care instituie obligatii ale autoritatii contractante in raport cu anumite praguri valorice. f) în urma verificărilor prevăzute la art. 202 şi 203 din OUG nr. 34/2006 se constată că oferta prezintă un preţ neobişnuit de scăzut pentru ceea ce urmeaza a fi furnizat/prestat/executat, astfel incat nu se poate asigura indeplinirea contractului la parametrii cantitativi si calitativi solicitati prin caietul de sarcini. E.4.3 In sensul prevederilor art.202 ali.(1) din ordonanta de urgenta, o oferta prezinta un pret aparent neobisnuit de scazut in raport cu ceea ce urmeaza a fi furnizat, executat sau prestat atunci cand pretul ofertat, fara TVA, reprezinta mai putin de 85% din valoarea estimata a contractului respectiv sau, in cazul in care in procedura de atribuire sunt cel putin 5 oferte care nu se afla in situatiile prevazute la art.36 ali.(1) lit.a)-e) si alin.(2), atunci cand pretul ofertat reprezinta mai putin de 85% din media aritmetica a ofertelor respective, E.4.4 –alin.1- In cazul in care, pe parcursul evaluarii, se constata existenta unei oferte cu pret aparent neobisnuit de scazut in sensul prevederilor cap.E.4.3, autoritatea contractanta are obligatia de a efectua verificari detaliate in legatura cu aspectele prevazute la art.202 ali.(2) din ordonanta de urgenta. -alin.2-In scopul efectuarii verificarilor prevazute la alin.(2), autoritatea contractanta va solicita ofertantului inclusiv documente privind, dupa caz, preturile la furnizori, situatia stocurilor de materii primesi meteriale, modul de organizare si metodele utilizate in cadrul procesului de lucru, nivelul de salarizare a fortei de munca, performantele si costurile implicate de anumite utilaje sau echipamente de lucru, -alin.3-In cazul in care ofertantul nu prezinta informatiile solicitate sau aceste informatii nu pot justifica pretul aparent neobisnuit de scazut, oferta intra sub incidenta prevederilor art.36 ali.(1) lit.f). E.4.5 Oferta este considerată neconformă în următoarele situaţii; - nu satisface in mod corespunzator cerinţele caietului de sarcini; - conţine propuneri de modificare a clauzelor contractuale pe care le-a stabilit autoritatea contractanta in cadrul documentatiei de atribuire, care sunt in mod evident dezavantajoase pentru aceasta din urma, iar ofertantul, desi a fost informat cu privire la respectiva situatie, nu accepta renuntarea la clauzele respective; c. conţine în cadrul propunerii financiare preţuri care nu sunt rezultatul liberei concurenţe şi care nu pot fi justificate; d. in cadrul unei proceduri de atribuire pentru care s-a prevazut defalcarea pe loturi, oferta este prezentata fara a se realiza distinctia pe loturile ofertate, din acest motiv devenind imposibila aplicarea criteriului de atribuire pentru fiecare lot in parte. |
| E.5 Comisia de Evaluare. | E.5.1 Ofertele vor fi examinate de catre comisia de evaluare. E.5.2 Comisia de evaluare are obligatia de a stabili care sunt clarificarile necesare pentru evaluarea fiecarei oferte, precum si perioada de timp acordata pentru transmiterea clarificarilor. E.5.3 In cazul in care ofertantul modifica prin raspunsurile pe care le prezinta continutul propunerii tehnice, oferta sa va fi considerata neconforma. Modificari ale propunerii tehnice se accepta in masura in care acestea: a) pot fi incadrate in categoria viciilor de forma sau erorilor aritmetice; sau b) reprezinta corectari ale unor abateri tehnice minore, iar o eventuala modificare a pretului, indusa de aceste corectari, nu ar fi condus la modificarea clasamentului ofertantilor participanti la procedura de atribuire: prevederile art.79 alin.(3) raman valabile, E.5.4 Organizarea si functionarea Comisiei de Evaluare vor respecta prevederile HG nr.834/2009, art.42-art.48. |
| E.6 Corectii | E.6.1 Singura modificare a continutului propunerii financiare care este permisa in oferta, este corectia eventualelor erori aritmetice sau a viciilor de forma. Comisia de Evaluare are dreptul de a corecta erorile aritmetice sau viciile de forma numai cu acceptul ofertantului. In cazul in care ofertantul nu accepta corectia acestor erori/vicii, oferta sa va fi considerata neconforma. E.6.2 Viciile de forma reprezinta acele erori sau omisiuni din cadrul unui document a caror corectare/completare este sustinuta in mod neechivoc de sensul si de continutul altor informatii existente initial in alte documente prezentate de ofertant sau a caror corectare/completare are rol de clarificare sau de confirmare, nefiind susceptibile de a produce un avantaj incorect in raport cu ceilalti participanti la procedura de atribuire. |
| E.7 Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de lucrari | E.7.1 Criteriul pe baza caruia se atribuie contractul de achizitie publica este prevazut in Fisa de date a achizitiei si nu poate fi schimbat pe toata durata de aplicare a procedurii de atribuire a contractului respectiv. |
| E.8 Evaluarea ofertelor | E.8.1 Evaluarea ofertelor si, in urma acestei evaluari, stabilirea ofertei castigatoare se realizeaza de catre comisia de evaluare avand in vedere incadrarea in perioada de valabilitate a ofertelor, precum si criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achizitie publica. E.8.2 Preturile care se compara in scopul intocmirii clasamentului sunt preturile totale ofertate pentru executia lucrarii, exclusiv TVA. E.8.3. In cadrul licitatiei electronice, procesul repetativ de ofertare se refera la preturi. Licitatia electronica se desfasoara in 2 (doua) runde succesive. Autoritatea contractanta are dreptul de a comunica informatii privind numarul participantilor in runda respectiva a licitatiei electronice, preturi sau valori noi prezentate in cadrul rundei de licitare de catre alti ofertanti. |
| E.9 Stabilirea ofertei castigatoare | E.9.1 Oferta castigatoare, stabilita de catre comisia de evaluare, va fi oferta care intruneste criteriul de califiare descris in Fisa de date a achizitiei. |

F. Atribuirea contractului de achizitie publica

| F.1 Comunicarea privind rezultatul aplicarii procedurii | F.1.1 Autoritatea contractanta va comunica rezultatul aplicarii procedurii, tuturor ofertantilor, in cel mult 3 zile lucratoare de la data la care comisia de evaluare a stabilit oferta castigatoare. F.1.2 In cazul ofertantilor a caror oferta a fost respinsa, comunicarea va preciza daca oferta a fost respinsa si care sunt motivele respingerii, iar in cazul in care a fost admisa, dar nu a fost declarata castigatoare, va indica numele ofertantului castigator, precum si caracteristicile si avantajele relative ale ofertei castigatoare fata de oferta respectivului ofertant necastigator. F.1.3 Autoritatea contractanta are dreptul de a nu furniza anumite informatii referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica si care ar putea fi cuprinse in ansamblul informatiilor pe care autoritatea contractanta trebuie sa le furnizeze in acord cu prevederile de la F.1.2, si anume in situatia in care aceasta furnizare: - ar conduce la neaplicarea unei prevederi legale sau ar fi contrara interesului public; sau - ar prejudicia interesele comerciale ale ofertantilor, inclusiv acelea ale ofertantului a carui oferta a fost declarata castigatoare sau ar prejudicia concurenta loiala intre ofertanti. F.1.4 In cazul ofertantului castigator, comunicarea va preciza faptul ca oferta sa a fost declarata castigatoare si ca acesta este invitat in vederea incheierii contractului. |
| --- | --- |
| F.2 Dreptul autoritatii contractante de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica | F.2.1 Prin exceptie de la prevederile art. 204 din OUG nr. 34/2006, autoritatea contractanta are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica, daca ia aceasta decizie, inainte de data transmiterii comunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii de atribuire si oricum inainte de data incheierii contractului, numai in urmatoarele cazuri : a) au fost depuse numai oferte inacceptabile si/sau neconforme; b) nu a fost depusa nicio oferta sau au fost depuse oferte care, desi pot fi luate in considerare, nu pot fi comparate datorita modului neuniform de abordare a solutiilor tehnice si/sau financiare ; c) abateri grave de la prevederile legislative afecteaza procedura de atribuire sau este imposibila incheierea contractului. In sensul prevederilor lit. c), procedura de atribuire se considera afectata in cazul in care se indeplinesc, in mod cumulativ, urmatoarele conditii : a) in cadrul documentatiri de atribuire si/sau in modul de aplicare a procedurii de atribuire se constata erori sau omisiuni care au ca efect incalcarea principiilor prevazute la art.2 alin.(2) lit.a)-f) din OUG nr.34/2006 ; b) autoritatea contractanta se afla in imposibilitatea da a adopta masuri corective fara ca acestea sa conduca, la randul lor, la incalcarea principiilor prevazute la art.2 alin.(2) lit.a)-f) din OUG nr.34/2006. F.2.2 Decizia de anulare nu creaza vreo obligatie a autoritatii contractante fata de ofertanti, cu exceptia returnarii garantiei pentru participare. F.2.3 In cazul in care anuleaza aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica, autoritatea contractanta are obligatia de a comunica, in scris, tuturor participantilor la procedura de atribuire, atat încetarea obligatiilor pe care acestia si le-au creat prin depunerea de oferte, cat si motivele anularii. |
| F.3 Incheierea contractului de achizitie publica | F.3.1 Autoritatea contractanta are obligatia de a incheia contractul de achizitie publica cu ofertantul a carui oferta a fost stabilita ca fiind castigatoare de catre comisia de evaluare. Preturile unitare prevazute in oferta care a fost stabilita ca fiind castigatoare sunt ferme, contractantul neavand posibilitatea de a modifica oferta care se va constitui in parte integranta a contractului de achizitie publica F.3.2 Autoritatea contractanta are obligatia de a incheia contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertelor dar nu mai devreme de 7 zile de la data transmiterii comunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii. F.3.3 In cazul in care, oferta care a fost stabilita castigatoare este oferta depusa in comun de mai multi ofertanti, atunci autoritatea contractanta are dreptul de a impune, inainte de incheierea contractului, legalizarea asocierii ofertantilor respectivi. F.3.4 In cazul in care autoritatea contractanta nu reuseste sa incheie contractul cu ofertantul a carui oferta a fost stabilita ca fiind castigatoare, din cauza faptului ca ofertantul se afla intr-o situatie de forta majora sau in imposibilitate fortuita de a executa contractul, atunci aceasta are dreptul sa declare castigatoare oferta clasata pe locul doi, daca exista si este admisibila; in caz contrar, se anuleaza procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica. F.3.5 Ofertantul invitat de catre autoritatea contractanta sa incheie contractul de achizitie publica are obligatia de a constitui garantia de buna executie in forma/formele si in cuantumul precizate in Fisa de date a achizitiei. |

SE APROBA

DIRECTOR,

Adrian MOISESCU

SECŢIUNEA II

FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI

##### a. AUTORITATEA  CONTRACTANTĂ

| Denumire: Administraţia Naţională Apele Române–Administratia Bazinala de Apa Arges-Vedea |  |  |
| --- | --- | --- |
| Adresă: Str. Calea Campulung, nr. 6 - 8 |  |  |
| Localitate: Pitesti | Cod poştal: 110147 | Ţara: Romania |
| Persoana de contact: În atenţia ing. Carmen PAIUS | Telefon: 0248 208703 |  |
| E-mail: carmen.paius@daav.rowater.ro | Fax: 0248 220878, 0248 211549, 0248 257267 |  |
| Adresa/ele de internet (dacă este cazul): www.daav.rowater.ro Adresa autoritătii contractante: marian.coman@daav.rowater.ro |  |  |
| Modalitati de comunicare: Orice comunicare, solicitare, informare, notificare si altele asemenea, trebuie sa fie transmise in scris. Orice document scris trebuie inregistrat in momentul transmiterii, respectiv in momentul primirii. Documentele scrise pot fi transmise prin posta sau prin fax, cele care au fost transmise prin fax, trebuie sa fie transmise si prin posta, intr-un termen rezonabil. |  |  |

##### I.b.  Principala activitate sau activităţi ale autorităţii contractante

| x ministere ori alte autorităţi publice centrale inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local □ agenţii naţionale □ autorităţi locale □ alte institutii guvernate de legea publică □ instituţie europeană/organizaţie internaţională □ altele (specificaţi)____________ | □ servicii publice centrale □ apărare □ ordine publică/siguranţă naţională x mediu □ afaceri economico-financiare □ sănătate □ construcţii şi amenajari teritoriale □ protecţie socială □ recreere, cultură si religie □ educaţie □ activităţi relevante □ energie □ apă □ poştă □ transport x altele -gospodărirea apelor |
| --- | --- |

Autoritatea contractanta achiziţionează in numele altei autoritati contractante DA □ NU x

| Alte informaţii si/sau clarificari pot fi obţinute: |  |
| --- | --- |
|  | x la adresa mai sus menţionată □ altele: (specificati / adresa/fax/interval orar) |
| Documentatia de licitatie este publicata integral in SEAP . Date limita de primire a solicitărilor de clarificări: 06.05.2011 ora limită: 12.00 Data limita de transmitere a răspunsului la clarificări: 09.05.2011 ora limită: 16.00 Pentru solicitarea de clarificări se va utiliza Formularul: SOLICITĂRI DE CLARIFICĂRI. |  |

##### Instituţia responsabilă pentru soluţionarea contestaţiilor

Eventualele contestaţii se pot depune:- la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sau instanta judecatoreasca competenta de la sediul autoritatii contractante.

Persoana care se considera vatamata intr-un drept al sau ori intr-un interes legitim printr-un act emis de autoritatea contractanta are dreptul de a contesta actul respectiv pe cale administrativ-jurisdictionala in fata Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor sau in justitie conform dispozitiilor legale aplicabile.

| Denumire: Consiliul National de Soluţionare a Contestaţiilor |  |
| --- | --- |
| Adresă: Bd. Stavropoleos, nr. 6, sector 3 |  |
| Localitate: Bucureşti | Cod poştal: 030084 Ţara: România |
| E-mail: office@cnsc.ro | Telefon: 0213/104641 |
| Adresa internet: www.cnsc.ro | Fax: 0213/104642 |

I.c.  Sursa de finanţare :

| Sursa de finanţare ale contractului ce urmează a fi atribuit: Bugetul de venituri proprii DA | Dupa caz, proiect/program finanţat din fonduri comunitare DA □ NU X Daca DA, faceţi referire la proiect/program: |
| --- | --- |

II:  Obiectul contractului

II.1) Descriere

| II.1.1/II.1.2) Denumire contract/ locatia lucrarii: SERVICII DE PROIECTARE-ELABORARE DOCUMENTAŢII TEHNICO-ECONOMICE (FAZA UNICA), VERIFICARE PROIECTE si EXECUTIE LUCRARI DE CONSTRUCTII-MONTAJ “Reabilitare constructie metalica pentru spatii de depozitare de 150 mp–SGA Ilfov–Bucuresti”. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (a) Lucrări x | (b) Produse □ |  | (c) Servicii x |
| Executie lucrari de C+M x Proiectare şi execuţie □ Realizare prin orice mijloace corespunzătoare cerinţelor specificate de autoritatea contractantă □ | Cumpărare □ Leasing □ Închiriere □ Cumpărare în rate □ |  | Servicii de proiectare,elaborare docu- mentaţii–faza unica si verificare pro-iecte |
| Principala locaţie a lucrării: Lucrările propuse a se executa sunt situate in incinta sediului SGA Ilfov-Bucuresti . Cod CPV- 45213000-3 Cod CPV – 71322000-1 Cod CPV –71328000-3 ___________________ | Principalul loc de livrare ___________________ Cod CPV □□□□□□□□ |  | Principala locaţie a lucrării: Cod CPV □□□□□□□□ |
| II. 1. 3) Procedura se finalizează prin: Contract de achiziţie publică X Încheierea unui acord cadru □ |  |  |  |
| II. 1.4) Durata contractului de achiziţie publică: Ani □□ 6 luni(de la semnarea contractului) Durata serviciilor care fac obiectul contractului, pentru fiecare etapă în parte, este: Pentru întocmirea documentaţiei tehnico-economice faza unica, termenul de elaborare este de 20 zile de la data semnării contractului . |  |  |  |
| II.1.5) Informaţii privind acordul cadru (dacă este cazul): nu este cazul |  |  |  |
| Acordul cadru cu mai mulţi operatori □ Nr. □□□ sau, dacă este cazul nr. □□□ maxim al participanţilor al acordului cadru vizat |  | Acordul cadru cu un singur operator □ |  |
| Durata acordului cadru: Durata în ani □□ sau luni □□□ |  |  |  |
| Posibilitatea de a relua competiţia cu semnatarii acordului cadru : DA □ NU □ |  |  |  |
| II.1.6) Divizare pe loturi (pt. informare despre loturi vedeţi anexa /caietul de sarcini): DA □ NU X Ofertele se pot depune pentru: Un singur lot □ Unul sau mai multe □ Toate loturile □ Alte informaţii despre loturi: |  |  |  |
| II.1.7) Oferte alternative sunt acceptate DA □ NU X |  |  |  |

II.2) Cantitatea sau scopul contractului

II.2.1) Total cantitati servicii (se vor include eventuale suplimentări şi opţiunile, dacă există)  Se solicitǎ întocmirea în 4 (patru) exemplare scrise si in format electronic (4 CD-uri) necesare pentru punerea în operă a obiectivului de investiţii « Reabilitare constructie metalica pentru spatii de depozitare de 150 mp–SGA Ilfov–Bucuresti » - elaborarea Planului de securitate şi sănătate pentru executarea lucrărilor - asigurarea asistenţei tehnice din partea proiectantului (şeful de proiect) în faze determinante şi pe parcursul execuţiei lucrărilor de construcţii - reactualizarea Devizului General, ori de câte ori solicită achizitorul Documentatia scrisa la faza unica se va preda in 4 exemplare . Se vor executa lucrarile de C + M mentioanate si specificate clar in Antemasuratori si in Caietele de Sarcini: Intocmirea documentatiei tehnice de proiectare faza unica, documentatia PAC si pentru obtinere avize acorduri necesare obtinere Autorizatie de construire si executia lucrarilor descrise in fisa de date a achizitiei si in caietul de sarcini. Obtinerea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism. Documentatia de atribuire cuprinde anexat tema de proiectarei . Documentatia de proiectare va fi vizata de catre verificator atestat. Programul de faze determinante va fi depus de catre ofertantul declarat castigator spre avizare la ISC judetean. Executia lucrarilor va incepe numai dupa avizarea in CTE a Administratiei Bazinale de Apa Arges-Vedea a proiectului faza unica elaborat si emiterea ordinului de incepere a executiei. Valoarea estimată maximă(fără TVA) a contractului de prestǎri servicii este : 197.580 lei, respectiv 48.493 EURO. Curs valutar :1EURO = 4,0744 lei valabil la data de 01.05.2011 .

II.2.2) Opţiuni (dacă există) DA x NU □

III. Condiţii specifice contractului

| III.1 Alte condiţii particulare referitoare la contract (dupa caz) III.1.1. Contract rezervat (daca DA scurtă descriere ) III.1.2. Altele (daca DA, descrieţi) - Contractul se poate modifică de drept în cazul în care în bugetul de venituri şi cheltuieli intervin modificări prin diminuarea sumelor bugetare . - Contractul încetează de drept dacă în B.V.C.al autorităţii contractante nu mai sunt fonduri pentru acoperirea costurilor aferente obiectului contractului datorită apariţiei unor modificări ale bugetului. | DA □ NU X DA X NU □ |
| --- | --- |

IV: PROCEDURA

| IV.1) Procedura selectată |  |
| --- | --- |
| Licitaţie deschisă □ Licitaţie restrânsă □ Licitaţie restrânsă accelerată □ (justificare accelerare procedură–anexa distinctă Dialog competitiv □ | Negociere cu anunţ de participare □ Negociere fără anunţ de participare □ (Justificare în cazul negocierii fără anunţ de participare -se completează o anexă distinctă) Cerere de ofertă X |

IV.2)  Etapa finală de licitaţie electronică                            DA  □    NU  X

Dacă DA, informaţii adiţionale despre licitaţia electronică

IV.3.) Legislaţia aplicată : - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/19.04.2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. - OUG nr 76/2009, OUG nr 19/07.03.2009 si OUG 76/30.06.2010 privind modificarea si completarea <prdonantei de Urgenta a Guvernului nr. 34/19.04.2006 ; - Legea nr. 337/17.07.2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/19.04.2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. - Hotărârea nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, - Atribuirea contractelor de achizitie piblica , modificata si completatat cu HG 834/2009; - Hotărâre nr. 1337/27.09.2006 privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/07.03.2009 privind unele măsuri în domeniul legislaţiei referitoare la achiziţiile publice. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.30/12.04.2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică. - Hotărârea de Guvern nr. 942/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.30/12.04.2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică. - ORDIN nr. 175 din 5 februarie 2007 privind aprobarea Manualului operaţional pentru activitatea de observare şi verificare a atribuirii contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. - Hotărâre de Guvern nr. 782/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. - Ordonanţa de urgenţă Nr. 74 din 29 iunie 2005 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice. - Hotărâre de Guvern nr. 895 din 4 august 2005 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice. - Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ. - Legea 500/2002, privind finanţele publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 597/2002, cu modificările şi completările ulterioare. - Hotărâre de Guvern nr. 1660 din 22 noiembrie 2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii - Ordinul Preşedintelui ANRMAP nr. 26/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind supravegherea modului de atribuire a contractelor de achiziţie publică. - Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii - HG 766/1997 privind obligativitatea utilizării de materiale agrementate la execuţia lucrărilor. - Legea 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sanctionarea corupţiei cu modificările şi completările ulterioare. - HG 925 /1995 de aprobare a regulamentului de verficare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor. - Proceduri MLPAT privind autorizarea personalului din laboratoarele de încercări şi CQ. - Legea 401/2003 pentru modificarea şi completarea legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. - Ordonanţa de urgenţă nr. 195/2005 privind protecţia mediului. - HG nr. 300 din 2 martie 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile - Legea 319 din 14 iulie 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă - Legea nr.107/1966-Legea Apelor, - HG nr.28/2008 privind aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnico-economice; - Ordinul nr.863/2 iulie 2008 emis de Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, pentru aprobarea instrutiunilor de aplicare a unor prevederi din HG 28/2008; - Legea nr.346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii de intreprinderi mici si mijlocii, - HG 1660/2006, cu modificarile si completarile ulterioare; - Hotararea de Guvern nr.834 din 22 iulie 2009 privind modificarea si completarea Hotararii de Guvern nr.925/2006. tandarde naţionale şi reglementări tehnice în domeni .

V. CRITERII DE CALIFICARE ŞI SELECŢIE

| V.1) Situaţia personală a candidatului /ofertantului |  |  |
| --- | --- | --- |
| Declaraţii privind eligibilitatea Solicitat X Nesolicitat □ |  | Cerinţe obligatorii: -prezentare Formular 12A |
| Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 Solicitat X Nesolicitat □ |  | Cerinţe obligatorii: - Completare Formular nr. 12B - Prezentare certificate constatatoare privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor şi taxelor către stat (valabile la data deschiderii ofertelor), inclusiv cele locale, precum şi a contribuţiei pentru asigurările sociale de stat , şomajului, asigurărilor de sănătate (formulare tip eliberate de autorităţile competente din ţara în care candidatul/ofertantul este rezident) inclusiv cele locale, precum şi a contribuţiei pentru asigurările sociale de stat , şomajului, asigurărilor de sănătate, în original sau în copie legalizată; - Se vor prezenta toate actele doveditoare obţinute pentru înlesniri, eşalonări, etc.- la plata şi Ordinele de plată cu care s-au efectuat plăţile pentru înlesnirile sau eşalonările la plată, pentru bugetul de stat (copii legalizate) din ultimile trei ani, comisia având dreptul de a solicita originalele pentru confirmare. Aceste documente vor fi prezentate de operatorul economic care elaborează proiectul, de cel care verifica proiectul şi de operatorul economic care execută lucrările. LIPSA ORICARUI DOCUMENT ATRAGE DUPĂ SINE DESCALIFICAREA OFERTANTULUI |
| Cazier judiciar/certificat echivalent Solicitat X Nesolicitat □ |  | -Prezentare caziere judiciare ale persoanelor juridice si ale persoanelor fizice, aflate la conducerea operatorilor economici . În cazul in care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit operatorul economic, nu se emit astfel de documente sau acestea nu vizează toate situaţiile, atunci se acceptă o declaraţie pe proprie răspundere. De asemenea, în cazul în care, pânǎ la data deschiderii ofertelor, nu a fost posibilǎ obţinerea cazierului judiciar (motivat), se acceptǎ o declaraţie pe propria rǎspundere. LIPSA ORICARUI DOCUMENT ATRAGE DUPĂ SINE DESCALIFICAREA OFERTANTULUI |
| V.2) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare) |  |  |
| Persoane juridice/fizice române |  | Cerinţe obligatorii: - Certificat de înregistrare -copie -Certificat constatator emis de oficiul registrului co-merţului, Autorizaţie de funcţionare/altele echivalente, în original, copie legalizată sau avizata ,,conform cu originalul “ din care să rezulte: • obiectul de activitate ; • nu sunt înscrise menţiuni cu privire la aplicarea Legii nr. 85/2006 privind reorganizarea sau procedura lichidării judiciare sau că societatea se află în incapacitate de plată. Aceste documente vor fi prezentate de operatorul economic care elaborează proiectul, de cel care verifica proiectul şi de operatorul economic care execută lucrările. LIPSA ORICARUI DOCUMENT ATRAGE DUPĂ SINE DESCALIFICAREA OFERTANTULUI |
| Persoane juridice /fizice străine |  | Cerinţă obligatorie: Documente care dovedesc o formă de înregistrare/atestare ori apartenenţa din punct de vedere profesional, (se va verifica obiectul de activitate – proiectare lucrări construcţii ), în original, copie legalizată sau ,,conform cu originalul “. Documentele vor fi însoţite de traducerea acestora, în limba română, de către un traducător autorizat. LIPSA ORICARUI DOCUMENT ATRAGE DUPĂ SINE DESCALIFICAREA CANDIDATULUI. |
| V. 3.) Situaţia economico-financiară |  |  |
| Informaţii privind situaţia economico-financiară Solicitat X Nesolicitat □ |  | Cerinţe obligatorii: - Bilanţ contabil la data de 31.12.2008, 31.12.2009 si 31.12.2010 vizat şi înregistrat de organele competente. Acestea vor fi prezentate in copie si semnate de reprezentantul legal si stampilate pe fiecare pagina si avand mentiunea “conform cu originalul”, - obligatii contractuale in desfasurare fata de alti beneficiari - formularul F9 ; - fisa privind informatiile financiare – formularul F10 - Informaţii privind cifra de afaceri. Se va completa Formularul K . - Rezultatul exercitiului financiar pe ultimii 3 (trei) ani - declararea cifrei de afaceri pe ultimii 3 ( trei) ani . Aceste documente vor fi prezentate de operatorul economic care elaborează proiectul, de cel care verifica proiectul şi de operatorul economic care execută lucrările. |
| Atunci când un grup de operatori economici depune ofertă comună, situaţia economică şi financiară se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. |  |  |
| V.4.) Capacitatea tehnică şi/sau profesională |  |  |
| Informaţii privind capacitatea tehnică Solicitat X Nesolicitat □ | Cerinţe obligatorii: -O declaraţie la care se anexează lista principalelor lucrari si servicii similare prestate în ultimii 5 ani, conţinând valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent dacă aceştia din urmă sunt autorităţi contractante sau clienţi privati - se va completa Formularul 12E+tabel. Pentru serviciile similare se vor completa fişe distincte conform Formular L. Se solicită ca ofertantul să fi încheiat şi îndeplinit contracte similare (proiectare si separat executie lucrări de construc-ţii ) a caror suma sa fie egala sau mai mare cu valoarea de 195.000 lei sau sau echivalentul a 47.860 euro, la cursul de 4,0744 lei valabil data de 01.05. 2011 . Se solicită completarea formularului ,,Experienţă similară” anexat contracte de servicii similare (proiectare si separat executie lucrări de construcţii ) prestate în ultimii 5 ani. Pentru demonstrarea îndeplinirii acestei solicitări se vor prezenta contractele de lucrari si proiectare (fotocopii legalizate) Autoritatea contractantă solicită, ca cerinţă minimă, obligativitatea prezentării de recomandări din partea unor beneficiari/clienţi de lucrari sau servicii similare – proiectare si executie lucrări de construcţii . -informaţii privind personalul tehnic de specialitate responsabil pentru execuţia lucrărilor, conform Formularului 8 din Sectiunea IV; formularul va fi insotit de CV-uri ale persoanelor responsabile direct cu îndeplinirea contractului şi al responsabilului tehnic cu executie si respectiv al responsabilului cu verificarea calităţii; se solicită, ca cerinţă minimă obligatorie, desemnarea de ofertant, ca responsabil tehnic cu execuţia (R.T.E.), a unei persoane care să fie atestată tehnico-profesional pentru domeniul Construcţii, angajat al ofertantului sau persoană fizică/juridică al cărui angajament de participare a fost obţinut de către ofertant, cu experienţă în activitatea de R.T.E. de cel puţin 3 ani; se solicită, ca cerinţă minimă obligatorie, desemnarea de ofertant, ca responsabil cu controlul tehnic de calitate în contrucţii (CQ), a unei persoane care să fie atestată tehnico-profesional pentru domeniul Construcţii, angajat al ofertantului sau persoană fizică/juridică al cărui angajament de participare a fost obţinut de către ofertant, cu experienţă în activitatea de C.Q. de cel puţin 3 ani; - O declaraţie care să conţină informaţii privind utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice din dotare necesare pentru îndeplinirea contractului - se va completa Formularul 12H+ tabel. - Informaţii privind personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al cărui angajament de participare a fost obţinut de către candidat/ofertant, pentru îndeplinirea contractului +CV-uri. -Declaraţie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat şi al cadrelor de conducere în ultimii 3 ani + C.V.-uri - se va completa Formularul 12I. -Informaţii referitoare la studiile, pregătirea profesională şi calificarea personalului de conducere, precum şi ale persoanelor responsabile pentru realizarea contractului. Aceste documente vor fi prezentate de operatorul economic care elaborează proiectul, de cel care verifica proiectul şi de operatorul economic care execută lucrările. |  |
| Persoane juridice Solicitat X Nesolicitat □ | - certificat ISO 9001 sau echivalent pentru managementul calitatii - certificat de atestare ISO 14001 sau echivalent pentru managementul de mediu, |  |
| Informaţii privind subcontractanţii Solicitat X Nesolicitat □ | - Ofertantul are obligaţia de a preciza partea/părţile din contract pe care urmează să le subcontracteze şi datele de recunoaştere ale subcontractanţilor propuşi - se va completa Formularul 12G + tabel. - Fiecare subcontractant va da o declaraţie privind calitatea de participant la procedura – se va completa Formularul 12C. În cazul în care părţi din contractul de achiziţie publică urmează să se îndeplinească de unul sau mai mulţi subcontractanţi, la încheierea contractului de achiziţie publică respectiv, se vor prezenta contractele încheiate între viitorul contractant şi subcontractanţii nominalizaţi in ofertă. Contractele prezentate trebuie să fie în concordanţă cu oferta şi se vor constitui în anexe la contractul de achiziţie publică. Pe parcursul derulării contractului, contractantul nu are dreptul de a înlocui subcontractanţii nominalizaţi în ofertă fără acceptul autorităţii contractante, iar eventuala înlocuire a acestora nu trebuie să conducă la modificarea propunerii tehnice sau financiare iniţiale. Atenţie! Formularele privind subcontractarea se vor introduce în documentaţia de calificare chiar dacă ofertantul nu are nevoie de subcontractanţi pentru prestarea serviciilor. În acest caz se va preciza (pe formular) „Nu este cazul”. |  |
| Informaţii privind asocierea | 2. Cerinţă obligatorie - Asocierea: – Formular P din Secţiunea IV. Solicitat X (daca este cazul) Nesolicitat □ Asocierea trebuie să fie legalizată numai în cazul în care oferta comună este declarată câştigătoare. Cerinţele: - V.1) Situaţia personală a candidatului/ofertantului şi - V.2) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare) trebuie să fie îndeplinite de fiecare asociat, iar cerinţele: - V. 3.) Situatia economico-financiară şi - V.4.) Capacitatea tehnică şi sau profesională trebuie să fie indeplinite prin cumul de grupul de asociaţi. Formularele privind asocierea se vor introduce în documentaţia de calificare chiar dacă ofertantul nu are nevoie de asociaţi pentru prestarea serviciilor. În acest caz se va preciza (pe formular) „Nu este cazul”. |  |
| Atunci când un grup de operatori economici depune oferta comună, capacitatea tehnică şi /sau profesională se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. |  |  |

Conform art. 11, alin. (4) din H.G. nr. 925/2006(A): “Pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare prevăzute la art. 176 din ordonanţa de urgenţă, ofertantul are dreptul de a prezenta iniţial doar o declaraţie pe propria răspundere, semnată de reprezentantul său legal, prin care confirmă că îndeplineşte cerinţele de calificare astfel cum au fost solicitate în documentaţia de atribuire. Declaraţia va fi însoţită de o anexă în care ofertantul trebuie să menţioneze succint, dar precis, modul concret de îndeplinire a respectivelor cerinţe, inclusiv, dacă au fost solicitate, diverse valori, cantităţi sau altele asemenea”.

VI. PREZENTAREA OFERTEI

| VI.1) Limba de redactare a ofertei | Limba română Persoanele juridice/fizice străine vor prezenta toate documentele solicitate în limba ţării în care ofertantul este rezident, însoţite de traducerile legalizate ale acestora, în limba română, de către un traducător autorizat. |
| --- | --- |
| VI.2) Perioada de valabilitate a ofertei | 90 zile de la deschiderea ofertelor, adica pana la 19.09. 2011 |
| VI.3) Garanţia de participare Solicitat X Nesolicitat □ | Cuantumul garanţiei de participare: 3.500 LEI. Pentru IMM, cuantumul garantiei de participare se reduce cu 50 % in conformitate cu Legea nr.346/2004, Anexa nr.1 Perioada de valabilitate a garanţiei pentru participare: 90 zile de la deschiderea ofertelor, adica pana la 19.09. 2011 Modul de constituire a garanţiei de participare: Vor fi acceptate urmatoarele forme: a) instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, prezentat in original, in cuantumul si pentru perioa-da de valabilitate prezentate mai sus. b) ordin de plata sau virament bancar in contul autori-tăţii contractante nr RO37TREZ0465005XXX005417 deschis la Trezoreria Municipiul Pitesti, CIF 18293604 in copie legalizata sau conformă cu originalul . Documentul care atesta constituirea garantiei de par-ticipare se va prezenta separat de coletul sigilat care contine plicurile sigilate cu documentele de calificare, oferta tehnica si oferta financiara, prezentate in original si copie . Garanţia de participare se restituie astfel: -ofertantului câştigător: în cel mult 3 zile lucrătoare de la data constituirii garanţiei de bună execuţie; -ofertanţilor necâştigători: după semnarea contractului de achiziţie publică cu ofertantul a cărei oferta a fost desemnată caştigătoare, dar nu mai târziu de trei zile lucrătoare de la data expirării perioadei de valabilitate a ofertei. Garanţia de participare se reţine, dacă operatorul economic: - îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia; - oferta sa fiind stabilită câştigătoare, nu constituie garanţia de bună execuţie în perioada de valabilitate a ofertei; - oferta sa fiind stabilită câştigătoare, refuză să semneze contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a ofertei. În cazul neprezentării dovezii de constituire a garanţiei de participare (în modul şi forma prezentată la cap. VI.3) ofertantul va fi declarat respins în cadrul sedinţei de deschidere. |
| VI.4) Modul de prezentare a propunerii tehnice | Propunerea tehnică va fi întocmită conform specificaţiilor din Caietul de Sarcini şi va respecta Devizul General al lucrării, precum si capacitatile acesteia . Autoritatea contractantă are dreptul să verifice autenticitatea ofertelor. Ofertantii trebuie sa prezinte urmatoarele : - Perioada de timp (nr. de zile calendaristice) necesară ofertantului pentru întocmirea documentaţiilor tehnico-economice (faza unica) a documentaţiilor pentru obtinerea avizelor şi acordurilor stabilite prin certificatul de urbanism, inclusiv pentru elaborarea Planului de securitate şi sănătate pentru executarea lucrărilor la obiectivul de investiţii mai sus menţionat; - Informaţii despre siguranţa în exploatare şi durata de serviciu (exploatare) estimată; - Informaţii despre impactul realizării obiectivului de investiţii asupra sănătăţii oamenilor şi asupra mediului; - Ofertantii trebuie sa isi asume regulile de protectie a muncii in conformitate cu legislatia in vigoare si sa prezinte in cadrul ofertei modul de organizare a activitatii S.S.M. (securitatea si sanatatea muncii) pentru serviciile ce urmeaza a se presta si masurile obligatorii luate pentru prevenirea riscurilor de accidentare si imbolnavirilor profesionale la desfasurarea acestor servicii. - Ofertanţii vor include în oferta lor procesul verbal de vizitare teren (amplasamentul obiectivului de investiţii), încheiat împreună cu reprezentanţii autorităţii contractante ( Alexandru POPESCU – 0754023964 ) ; Notă: autoritatea contractantă recomandă vizitarea amplasamentului şi împrejurimile acestuia în scopul evaluării, din punct de vedere al cheltuielilor, riscurilor şi a tuturor datelor necesare elaborării unei oferte fundamentată tehnic şi conform cu datele reale din teren, pentru a putea explicita clar cerinţele documentaţiei de atribuire. După vizitarea amplasamentului operatorii economici îşi vor stabili cât mai clar o strategie de proiectare. - Ofertanţii trebuie să respecte cerinţele de rezistenţă şi stabilitate prevăzute de legislaţia în vigoare: STAS 4273/1983, STAS 4068/2-87, S.R. 11100-1:1993, P100/06, NP-055-01 aprobat de ordinul 783/2002, Legea 10/1995, STAS 9268/89 şi orice alt normativ sau regulament privind proiectarea şi execuţia construcţiilor; - ofertantul are obligaţia să prevadă în proiect, utilizarea în execuţia lucrărilor a unor tehnologii cu un impact cât mai redus şi chiar neagresive asupra mediului; - ofertantul trebuie să includă în proiect folosirea, pentru execuţia lucrărilor, de materiale ecologice conform Directivelor U.E.; - ofertantul are obligaţia să elaboreze, în cadrul proiectului tehnic soluţii, astfel încât amenajarea hidrotehnică să fie exploatată în siguranţă, la parametrii proiectaţi, pe toată durata de exploatare; - ofertantul are obligaţia să elaboreze în proiect soluţii cu un impact favorabil asupra mediului şi sănătăţii oamenilor; - durata de serviciu (exploatare) estimată de ofertant trebuie să fie egală cu durata prevăzută în H.G. nr.2139/2004; - ofertantul are obligaţia să prezinte în mod detaliat, în cadrul ofertei tehnice, metodologia fazelor de elaborare a proiectului tehnic şi respectiv metodologia de urmărire pe parcursul execuţiei lucrărilor; - ofertantul are obligaţia să prezinte programul calităţii, care concretizează sistemul de asigurare şi de conducere a calităţii la particularităţile lucrării, pentru asigurarea din punct de vedere calitativ a tuturor cerinţelor de proiectare. Ofertanţii trebuie să prezinte complet propunerea tehnică, conform cerinţelor obligatorii mai sus enunţate. Propunerea tehnică trebuie să îndeplinească în mod corespunzator cerinţele autorităţii contractante. Pentru întocmirea documentaţiei tehnico-economice (faza unica) a documentaţiilor pentru obţinerea avizelor şi acordurilor stabilite prin certificatul de urbanism, inclusiv pentru elaborarea Planului de securitate şi sănătate pentru executarea lucrărilor la obiectivul de investiţii mai sus menţionat, termenul maxim de realizare este de 20 zile de la data semnării contractului . Pentru întocmirea oricărei alte documentaţii sau studiu solicitat de beneficiar (inclusiv reactualizarea Devizului General), perioada maximă de realizare a prestaţiei este de 5 zile de la solicitarea achizitorului. Pentru asistenţa tehnică, perioada prestaţiei este perioada de execuţie a lucrărilor. Ofertantul are obligaţia de a face dovada conformitatii propunerii de proiectare si executie a lucrarilor cu cerintele prevazute in Caietul de sarcini. In acest scop Propunerea tehnică va conţine, în funcţie de cerintele prevăzute în Fişa de date a achiziţiei, urmatoarele prevederi: a) programul calitatii, care concretizeaza sistemul de asigurare si de conducere a calitatii la particularitatile lucrarii ce face obiect al ofertei, avizat de specialisti sau de organisme abilitate in acest sens; programul calitatii trebuie sa cuprinda : - descrierea sistemului calitatii, aplicat la lucrare, inclusiv listele procedurilor aferente sistemului calitatii; - listele procedurilor tehnice de executie a principalelor categorii de lucrari privind realizarea obiectivului si planul de control al calitatii, verificarii si incercarii; - laboratoarele utilizate si autorizate, de grad corespunzator lucrarilor. b) graficul de executie a lucrarii, conform Formularului 12; c) listele cantităţilor de lucrări completate pe capitole, aferente categoriilor de lucrări, cu respectarea integrală a cerinţelor calitative şi cantitative prevăzute în proiectul tehnic, caietele de sarcini şi în alte acte normative în vigoare care reglementează execuţia lucrărilor; indicatoarele de norme de deviz seria 1981 pot fi folosite, in mod orientativ, de catre ofertant (cat si de catre proiectant) in descrierea lucrarilor, a conditiilor de masurare a lucrarilor, a evaluarii resurselor necesare, a consumurilor specifice de materiale, manopera si utilaje; d) fisele tehnice aferente listelor cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, cu montaj si independente, inclusiv dotarile, aferente lucrarii a carei executie face obiectul contractului de achizitie publica; e) ofertele de preţ pentru închiriere sau analiză pentru preţurile folosite în elaborarea ofertei, corespunzătoare tuturor utilajelor necesare pentru execuţia lucrărilor; f) ofertele de preţ pentru închiriere sau analiză pentru preţurile folosite în elaborarea ofertei, corespunzătoare tuturor transporturilor necesare pentru execuţia lucrărilor; - se vor indica formularele ce trebuie completate în aşa fel încât, informaţiile din propunerea tehnică să permită identificarea cu uşurinţa a corespondenţei cu specificaţiile tehnice minime din caietul de sarcini. |
| VI.5) Modul de prezentare a propunerii financiare | Ofertantul trebuie sa prezinte formularul de oferta (Formularul 10B), care reprezinta elementul principal al propunerii financiare. Propunerea financiară, va conţine, conform formularului de ofertă, valoarea totală, în lei şi Euro (la cursul anunţat de B.N.R. în data de 29.04.2011, ora 1200), pentru proiectarea, verificarea proiectului si executarea lucrărilor de construcţii necesare pentru realizarea fiecărei categorii de lucrari, incluzându-se toate cheltuielile necesare pentru desfǎşurarea activitǎţiilor de proiectare, verificare proiect si execuţie a lucrărilor. Ofertantul va evidentia, prin completarea formularelor corespunzatoare din Sectiunea IV, urmatoarele : - Valoarea totala a lucrarii ce urmeaza a fi executata, inclu- siv taxa pe valoarea adaugata care va fi evidentiata distinct; - Valoarea pe fiecare obiect al lucrarii ce urmeaza a fi executate, inclusiv taxa pe valoarea adaugata care va fi evidentiata distinct ; - Valoarea fiecarui deviz aferent categoriilor de lucrari; - Valoarea consumurilor totale de resurse materiale ; - Valoarea consumurilor totale cu mana de lucru ; - Valoarea consumurilor totale privind utilajele de cons-tructii ; - Valoarea consumurilor totale privind transporturile; h) Valoarea utilajelor si echipamentelor tehnologice, cu montaj si independente, inclusiv a dotarilor, aferente lucrarii a carei dobandire face obiectul achizitiei publice. Valoarea organizarii de santier va fi justificata printr-un deviz. Propunerea financiară va conţine şi cheltuielile aferente asigurării pe perioada execuţiei lucrărilor, ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apare privind lucrările executate, utilajele, instalaţiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu şi reprezentanţii împuterniciţi să verifice, să testeze sau să recepţioneze lucrările, precum şi daunele sau prejudiciile aduse către terţe persoane fizice şi juridice. Asigurarea propriu-zisă se va incheia după atribuirea contractului de către ofertantul câştigător. |
| VI.6.) Data pentru care se determină echivalenţa leu/euro | 1 euro=4,0744 lei la data de 01.05.2011, comunicat de BNR |
| VI.7) Modul de prezentare a ofertei a) adresa la care se depune oferta b) data limita pentru depunerea ofertelor c) numarul de exemplare in copie d) mod de prezentare e) modificarea si retragerea ofertei f) oferte intarziate | Operatorul economic va transmite oferta prin posta sau o depune direct la sediul autoritatii contractante. - Oferta se depune la Administratia Bazinala de Apa Arges-Vedea, str.Calea Campulung, nr.6-8, Pitesti, registratura. - Data limită pentru depunerea ofertelor: 17.06.2011 ora 11.00 Mod de prezentare: Operatorul economic va depune oferta la sediul autorităţii contractante, însoţită de : - scrisoarea de înaintare (Formular J) - garanţia de participare, în original (se va depune separat). - împuternicire (pentru ofertanţii care doresc sǎ asiste la şedinţa de deschidere a ofertelor). Oferta scrisă va conţine plicuri sigilate care vor cuprinde: - documente de calificare (original + copie); - oferta tehnică (original + copie) - oferta financiară (original + copie) Copia şi originalul vor fi puse în plicuri separate . Ofertantul are obligaţia de a numerota şi a semna fiecare pagină a ofertei precum şi de a anexa un opis al documentelor prezentate. Ofertantul trebuie să sigileze originalul şi fiecare set de copii în plicuri separate, marcând corespunzător plicurile cu "ORIGINAL" şi, respectiv, "COPIE". Plicurile se vor introduce într-un plic exterior, închis corespunzător şi netransparent. Plicurile interioare trebuie să fie marcate cu denumirea şi adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei fără a fi deschisă, în cazul în care oferta respectivă este declarată întârziată. Propunerea tehnică, propunerea financiară şi documentele de calificare se vor introduce, în plicuri distincte, marcate corespunzător. În plicul cu documentele de calificare se va introduce şi formularul de contract semnat şi ştampilat de ofertant. Plicul exterior trebuie să fie marcat cu adresa autorităţii contractante şi cu inscripţia "A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA 20.06.2011 ora 9,30. Dacă plicul exterior nu este marcat corespunzător autoritatea contractantă nu îşi asumă nici o responsabilitate pentru rătăcirea ofertei. Ofertantul nu are dreptul de a depune decât o singură ofertă de bază. Ofertanţii asociaţi nu au dreptul de a depune alte oferte, în mod individual, pe lângă oferta comună. Persoanele juridice nominalizate ca subcontractanţi în cadrul uneia sau mai multor oferte nu au dreptul de a depune ofertă în nume propriu sau în asociere. Orice ofertă pentru care se constată nerespectarea prevederilor de mai sus va fi considerată inacceptabilă. Ofertantul nu are dreptul de a-şi retrage sau de a-şi modifica oferta după expirarea datei limită stabilite pentru depunerea ofertelor, sub sancţiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică şi a pierderii garanţiei pentru participare. În cazul în care ofertantul doreşte să opereze modificări în oferta deja depusă, acesta are obligaţia de a asigura primirea şi înregistrarea modificărilor respective de către autoritatea contractantă până la data limită pentru depunerea ofertelor. Pentru a fi considerate parte a ofertei modificările trebuie prezentate în conformitate cu prevederile de mai sus cu amendamentul că pe plicul exterior se va marca, în mod obligatoriu, şi inscripţia ”MODIFICĂRI”. Nu este permisă respingerea niciunei oferte, cu excepţia celor care se încadrează în una dintre următoarele situaţii: - au fost depuse după data şi ora limită de depunere sau la o altă adresă decât cele stabilite în anunţul de participare; - nu sunt însoţite de garanţia de participare astfel cum a fost solicitată în documentaţia de atribuire. Oferta este considerată inacceptabilă în următoarele situaţii: a. se incadreaza in categoria celor prevazute de art. 33 alin. 3 din H.G. nr. 925/2006; b. a fost depusă de un ofertant care nu îndeplineşte una sau mai multe din cerintele de calificare stabilite in documentatia de atribuire sau nu a prezentat, conform prevederilor art. 11, alin. 4 si 5 documente relevante in acest sens; c. constituie o alternativă la prevederile caietului de sarcini, alternativă care nu poate fi luată în considerare d. nu asigură respectarea reglementărilor obligatorii referitoare la condiţiile specifice de muncă şi de protecţie a muncii; e. preţul, fara TVA, inclus in propunerea financiara depaseste valoarea estimata comunicata prin anuntul/invitatia de participare si nu exista posibilitatea disponibilizarii de fonduri suplimentare pentru indeplinirea contractului de achizitie publica respectiv, e1. pretul, fara TVA, inclus in propunerea financiara depaseste valoarea estimata comunicata prin anuntul/invitatia de participare si, desi exista posibilitatea disponibilizarii de fonduri suplimentare pentru indeplinirea contractului de achizitie publica respectiv, se constata existenta a cel putin uneia dintre urmatoarele situatii: -pretul este cu mai mult de 10% mai mare decat valoarea estimata prevazuta in anuntul/invitatia de participare, -incheierea contractului la pretul respectiv ar conduce la eludarea aplicarii acelor prevederi ale ordonantei de urgenta care instituie obligatii ale autoritatii contractante in raport cu anumite praguri valorice. f) în urma verificărilor prevăzute la art. 202 şi 203 din OUG nr. 34/2006 se constată că oferta prezintă un preţ neobişnuit de scăzut pentru ceea ce urmeaza a fi furnizat/prestat/executat, astfel incat nu se poate asigura indeplinirea contractului la parametrii cantitativi si calitativi solicitati prin caietul de sarcini. Oferta este considerată neconformă în următoarele situaţii; - nu satisface in mod corespunzator cerinţele caietului de sarcini; - conţine propuneri de modificare a clauzelor contractuale pe care le-a stabilit autoritatea contractanta in cadrul documentatiei de atribuire, care sunt in mod evident dezavantajoase pentru aceasta din urma, iar ofertantul, desi a fost informat cu privire la respectiva situatie, nu accepta renuntarea la clauzele respective; c. conţine în cadrul propunerii financiare preţuri care nu sunt rezultatul liberei concurenţe şi care nu pot fi justificate; d. in cadrul unei proceduri de atribuire pentru care s-a prevazut defalcarea pe loturi, oferta este prezentata fara a se realiza distinctia pe loturile ofertate, din acest motiv devenind imposibila aplicarea criteriului de atribuire pentru fiecare lot in parte. ### Dreptul de a se solicita clarificări: Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita în scris clarificari privind documentaţia de atribuire (Formular O). Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite răspunsurile - însoţite de întrebările aferente - către toţi operatorii economici care au obţinut documentaţia de atribuire, fără a dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările respective. Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite răspunsul la orice clarificare cu cel puţin 6 zile înainte de data limită de depunere a ofertei. |
| VI.9) Deschiderea ofertelor | Deschiderea ofertelor se va face în data de 20.06.2011, ora 9,30, la sediul autorităţii contactante Administraţia Naţională Apele Române-Administratia Bazinala de Apa Arges-Vedea, din str. Calea Campulung, nr. 6-8, mun. Pitesti, jud. Arges . Orice ofertant are dreptul de a fi prezent la sedinţa de deschidere a ofertelor, prin reprezentanţii săi. Reprezentantul ofertantului va prezenta o împuternicire scrisă prin care acesta este autorizat să angajeze ofertantul în procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică si copia CI. |

VII. CRITERII DE ATRIBUIRE

| VII.1) Preţul cel mai scăzut □ |  |
| --- | --- |
| VII.2) Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic X |  |
| ###### Factor de evaluare 1. - OFERTA FINANCIARĂ ( preţul ofertei ) 2. - OFERTA TEHNICĂ Proiectare si verificare proiecte Lucrari de constructii-montaj | Pondere (%) 40 20 40 |

În cazul aplicării acestei variante următoarele prevederi sunt obligatorii:

1. Punctajul pentru factorul de evaluare "preţul ofertei" se acordă astfel:

- pentru cel mai scăzut dintre preţurile ofertelor se acordă punctajul maxim alocat factorului de evaluare respectiv;

- pentru alt preţ decât cel prevăzut la lit. a) se acordă punctajul astfel:

Pn  = (preţ minim/preţ n ) x punctajul maxim alocat

Preţurile care se compară în scopul întocmirii clasamentului sunt preţurile totale ale ofertatei, exclusiv T.V.A.

2. Punctajul pentru factorul de evaluare "soluţia tehnică de proiectare" se acordă numai daca oferta respecta perioada de executie precizata prin fisa de date a achizitiei si caietul de sar-cini, ţinând cont de următoarele criterii principale :

-rezistenţa, stabilitatea la sarcini statice, dinamice, seismice, tehnologiile prevazute pentru executie- (35 puncte): punctajul se acordă dacă ofertantul va respecta cerinţele de rezistenţă şi stabilitate prevăzute de legislaţia în vigoare: STAS 4273/1983, STAS 4068/2-87, STAS S.R. 11100/1-1993, P100/06, NP-055-01 aprobat de ordinul 783/2002, Legea 10/1995, STAS 9268/89 şi orice alt normativ sau regulament privind proiectarea şi execuţia construcţiilor si va prezenta calculele de specialitate ;

- prevederea folosirii în execuţie de materiale ecologice conform Directivelor UE - (25 puncte): punctajul se acordă dacă ofertantul prevede în proiect folosirea, pentru execuţia lucrărilor, de materiale ecologice, sau care conduc la utilizarea de materiale reciclabile, conform Directivelor UE;

-siguranţă în exploatare (20 puncte): punctajul se acordă dacă ofertantul va elabora soluţii, astfel încât amenajarea să funcţioneze la parametri proiectaţi pe toată durata de exploatare;

-sănătatea oamenilor şi protecţia mediului (10 puncte): punctajul se acordă dacă ofertantul prevede în proiect soluţii cu un impact favorabil asupra mediului şi sănătăţii oamenilor;

-durata de serviciu (exploatare) estimată de ofertant (10 puncte): pentru acordarea punctajului, această durată trebuie să fie mai mare sau egală decât durata normată în H.G. 2139/2004.

3. Punctajul pentru factorul de evaluare "soluţia tehnică pentru lucrari de constructii-montaj" se acordă avand in vedere modul de prezentare, rigurozitatea  descrierii sistemului aplicat la  lucrari precum si gradul de acoperire a cerintelor de calitate prin procedurile tehnice de executie care urmeaza sa fie aplicate si prin planul efectiv de control propus, astfel :

- procedura  tehnica de  executie	                                                                           - 50 puncte;

- controlul si planul calitatii            	                                                               - 25 puncte;

- programul verificarilor de laborator (prezentare certificat de atestare laborator)  - 25 puncte .

VIII. CONDITII FINANCIARE IMPUSE DE CONTRACT

VIII.1 AJUSTAREA  PRETULUI CONTRACTULUI 	  DA    □      NU    x

Nu se acceptă actualizarea preţului contractului ( preţ este ferm, exprimat în lei )

VIII.2.GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A CONTRACTULUI

DA    x     NU     □

VIII.3. Cuantumul garanţiei de bună execuţie a contractului:

Garanţia de bună execuţie se exprimă procentual într-un  cuantum de 10% (respectiv 5% pentru IMM-

uri) din valoarea contractului de servicii, se va constitui prin reţineri succesive din valoarea facturilor

emise de proiectant într-un cont deschis la o bancă agreată de ambele părţi şi pus la dispoziţia autorită-

ţii contractante, iar suma iniţială care se depune nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din preţul contrac-

tului sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o socie-

tate de asigurari, prezentat in original, in cuantumul si pentru  perioada  de valabilitate  prezentate mai

sus.

Restituirea garanţiei de bună execuţie :

- Garantia de buna executie aferenta lucrarilor de constructii-montaj se va restitui dupa efectuarea receptiilor, conform prevederilor legale .

Reţinerea garantiei de buna executie:

Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă contractantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract, cu obligatia de a notifica pretentia precizand obligatiile ce nu au fost respectate.

OFERTANŢII AU OBLIGAŢIA DE A NUMEROTA ŞI A SEMNA FIECARE PAGINĂ A OFERTEI, PRECUM ŞI DE A ANEXA UN OPIS AL DOCUMENTELOR   PREZENTATE.

AUTORITATEA CONTRACTANTA,

ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA ARGES-VEDEA

DIRECTOR TEHNIC,

Marian COMAN

SEF SERVICIU PI-UI,

Ing. Carmen PAIUS

COMP. JURIDIC SI CONTENCIOS,

jr. Bogdan UDRISTEANU

SE APROBA

DIRECTOR,

Adrian MOISESCU

SECŢIUNEA III

CAIETUL DE SARCINI

Caietul de sarcini face parte integrantǎ din documentaţia de atribuire si constituie ansamblul cerinţelor pe baza cǎrora se elaboreazǎ, de cǎtre fiecare ofertant, propunerea tehnicǎ.

Scopul aplicarii prezentei proceduri este atribuirea contractului de achizitie publica de prestări servicii de proiectare–elaborarea documentatiilor tehnico-economice (fazele P.T.+C.S., D.E. si P.A.C.), verificarea acestora si executia lucrarilor de constructii-montaj pentru obiectivul de investiţii ,,Reabilitare constructie metalica pentru spatii de depozitare de 150 mp–SGA Ilfov–Bucuresti”. Obiectivul de investitii este finantat de la Bugetul de venituri proprii .

- INFORMAŢII GENERALE

  - Obiectul contractului : Proiectarea-elaborarea documentatiilor tehnico-economice (faza unica), verificarea documentatiilor tehnice si executia lucrarilor de constructii-montaj pen-tru obiectivul de investiţii ,, Reabilitare constructie metalica pentru spatii de depozitare de 150 mp–SGA Ilfov–Bucuresti “

  - Natura serviciilor si lucrarilor care sunt cerute :

- Întocmirea documentaţiilor tehnico-economice (faza unica);

- Verificarea documentaţiilor tehnico-economice elaborate ;

- Întocmirea documentaţiilor pentru obţinere avize, acorduri, autorizaţii, pentru punerea în operă a obiectivului de investiţii mai sus menţionat;

- Asistenţă tehnică din partea proiectantului de parcursul execuţiei lucrărilor de construcţii în faze determinante şi pe parcursul execuţiei lucrărilor de construcţii pentru obiectivul mai sus menţionat;

- Elaborarea instrucţiunilor de exploatare ;

- Întocmirea referatului de prezentare cu privire la modul în care a fost executată lucrarea, necesar la recepţia obiectivului ;

- Includerea in documentaţii a Planului  de securitate şi sănătate pentru executarea lucrărilor la obiectivul de investiţii „ Reabilitare constructie metalica pentru spatii de depozitare de 150 mp–SGA Ilfov–Bucuresti” conform prevederilor H.G.nr.300/2006, a măsurilor de protecţia muncii  şi  măsurilor  P.S.I. necesare la execuţia lucrărilor;

- Includerea în documentaţiile elaborate a resurselor privind protecţia mediului în conformitate cu documentaţia de evaluare a impactului asupra factorilor de mediu ;

- Executarea lucrarilor de constructii-montaj proiectate si verificate tehnic .

1.3. Autoritatea contractantǎ : Administratia Bazinala de Apa Arges-Vedea cu sediul în Pitesti, str. Calea Campulung, nr. 6-8

1.4. Surse de finanţare : Bugetul de venituri proprii .

1.5. Amplasament : Obiectivul de investiţii pentru care se solicitǎ prestarea serviciilor de proiectare si lucrarile de constructii-montaj este situat în zona incintei sediului SGA Ilfov -Bucuresti .

1.6. Perioada de realizare a prestaţiei : Conform specificatiilor din fisa de date a achizitiei

  - INFORMAŢII GENERALE REFERITOARE LA OBIECTIVUL DE INVESTIŢII PENTRU CARE SE SOLICITĂ OFERTA PENTRU SERVICII DE PROIECTARE

În Programul de investiţii al Administratiei Bazinale de Apa Arges-Vedea pe anul 2011, este prevăzut să se realizeze o serie de lucrări strict necesare .

Pentru obiectivul de investiţii « Reabilitare constructie metalica pentru spatii de depozitare de 150 mp–SGA Ilfov–Bucuresti  » Administratia Bazinala de Apa Arges-Vedea, în calitate de beneficiar de investiţii, trebuie sǎ achiziţioneze serviciile de proiectare a documentaţiilor tehnico-economice (faza unica), verificarea acestora si executia lucrarilor de constructii-montaj proiectate .

2.1. Principalele caracteristici ale lucrărilor care trebuie proiectate

  - Amplasament:

Lucrările propuse a se executa pentru acest obiectiv de investiţii sunt situate în zona incintei sediului SGA Ilfov -Bucuresti .

Necesitatea si oportunitatea :

Reabilitarea constructiei metalice in vederea refacerii spatiilor de depozitare de cca. 150 mp .

Lucrari propuse, conform temei de proiectare :

- Cladire parter, compartimentata			 S = 150 mp, 2X75 mp ( 2X6X25 mp )

- Tamplarie ( usi si ferestre ) din termopan            S = 14,40 mp

- Instalatie de protectie antiefractie                        1 bucata

- Tavan izolator termic                                            S = 150 mp

- Inaltime constructie                                               h = 5 m

- Acoperis din tabla tip Lindab                               S = 200 mp

- Platforma parcare auto si garaje auto

NOTA: proiectantul va identifica orice alte lucrari necesare pentru functionarea la parametrii optimi ai investitiei

2.2.Proiectarea lucrărilor de construcţii pentru obiectivul de investiţii menţionat se va face de către proiectant cu respectarea obligatorie tuturor normativelor in vigoare .

2.3. Numǎrul de personal pe care ofertantul îl va considera ca necesar, va fi astfel determinat încât sǎ poată îndeplini, în condiţii optime, prevederile contractuale .

2.4. Ofertantul va elabora, în cadrul documentatiei soluţii, astfel încât amenajarea să funcţioneze la parametri proiectaţi pe toată durata de exploatare; Va respecta reglementarile tehnice si legislatia in vigoare pentru intocmirea documentatiei tehnico-economica (faza unica)

3. CERINŢELE AUTORITĂŢII CONTRACTANTE PRIVIND ÎNTOCMIREA OFERTEI TEHNICE

În cuprinsul ofertei tehnice se vor prezenta:

a) Perioada de timp necesară ofertantului pentru întocmirea documentaţiei tehnico-economice ( faza unica );

b) Activitatile si sarcinile concepute care vor fi incredintate personalului implicat in indeplinirea contractului;

c) Informaţii despre impactul realizării obiectivului de investiţii asupra sănătăţii oamenilor şi asupra mediului;

d) Ofertanţii trebuie să îşi asume regulile de protecţie a muncii în conformitate cu legislaţia în vigoare şi  să prezinte în cadrul ofertei modul de organizare a activităţii S.S.M. (securitatea şi sănatatea muncii) pentru serviciile ce urmează a se presta şi măsurile obligatorii luate pentru prevenirea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvirilor profesionale la desfăşurarea acestor servicii.

Participanţii la vizitarea amplasamentelor vor prezenta delegaţii sau documente de reprezentare din partea ofertantului cu semnatura şi stampila acestuia. Ofertanţii vor suporta toate costurile legate de vizitarea amplasamentelor .

4. ALTE ASPECTE CARE VOR FI AVUTE ÎN VEDERE LA PERFECTAREA CONTRAC-TULUI  DE PROIECTARE SI EXECUTARE LUCRARI

Proiectare:

5.1. Prestarea serviciilor de proiectare a lucrǎrilor de construcţii va incepe în cel mult 3 zile de la semnarea contractului, cu menţiunea cǎ, pe parcursul execuţiei lucrărilor de construcţii proiectantul are obligaţia de a asigura asistenţă tehnică în fazele determinante.

5.2. Prestatorul va întocmi şi va înainta beneficiarului în perioada de timp menţionată în oferta tehnică documentaţiile tehnico-economice verificate de verificator atestat, odată cu referatul de verificare.

5.3. Proiectantul are obligaţia de a asigura asistenţă tehnică pe parcursul execuţiei lucrărilor de construcţii obiectivului de investiţii ori de câte ori va fi solicitat de către beneficiar.

5.  VERIFICAREA PROIECTULUI

Proiectul  executat se va verifica la faza unica, conform legislatiei in vigoare, la exigentele:

- A7 – siguranta si stabilitate;

- B5 – siguranta in exploatare;

- D – sanatate si protectia mediului;

In cazul in care exista constructii de alte categorii in cadrul proiectului elaborat acestea se vor supune verificarii pentru cerintele respective.

6. RESPONSABILITĂŢILE PROIECTANTULUI

- Conform Legii nr. 10/1995 - Sectiunea 2 Obligatii si raspunderi ale proiectantilor ART. 22 Proiectantii de constructii raspund de indeplinirea urmatoarelor obligatii principale referitoare la calitatea constructiilor:

a) precizarea prin proiect a categoriei de importanta a constructiei;

b) asigurarea prin proiecte si detalii de executie a nivelului de calitate corespunzator cerintelor, cu respectarea reglementarilor tehnice si a clauzelor contractuale;

c) prezentarea proiectelor elaborate in fata specialistilor verificatori de proiecte atestati, precum si solutionarea neconformitatilor si neconcordantelor semnalate;

d) elaborarea caietelor de sarcini, a instructiunilor tehnice privind executia lucrarilor, exploatarea, intretinerea si reparatiile, precum si, dupa caz, a proiectelor de urmarire privind comportarea in timp a constructiilor. Documentatia privind postutilizarea constructiilor se efectueaza numai la solicitarea proprietarului;

e) stabilirea, prin proiect, a fazelor de executie determinate pentru lucrarile aferente cerintelor si participarea pe santier la verificarile de calitate legate de acestea;

f) stabilirea modului de tratare a defectelor aparute in executie, din vina proiectantului, la constructiile la care trebuie sa asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor, precum si urmarirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate, dupa insusirea acestora de catre specialisti verificatori de proiecte atestati, la cererea investitorului;

g) participarea la intocmirea cartii tehnice a constructiei si la receptia lucrarilor executate.

- Sectiunea 8 Obligatii si raspunderi comune ART. 28 Raspunderea pentru realizarea si mentinerea, pe intreaga durata de existenta, a unor constructii de calitate corespunzatoare, precum si pentru indeplinirea obligatiilor stabilite prin procedurile si regulamentele elaborate potrivit prevederilor prezentei legi, revine factorilor care participa la conceperea, realizarea, exploatarea si postutilizarea acestora si ART. 29 Proiectantul, specialistul verificator de proiecte atestat, fabricantii si furnizorii de materiale si produse pentru constructii, executantul, responsabilul tehnic cu executia atestat, dirigintele de specialitate, expertul tehnic atestat raspund potrivit obligatiilor ce le revin pentru viciile ascunse ale constructiei, ivite intr-un interval de 10 ani de la receptia lucrarii, precum si dupa implinirea acestui termen, pe toata durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor de proiectare si de executie in vigoare la data realizarii ei.

7. Executia lucrarilor va incepe dupa elaborarea si predarea documentatiei tehnice (faza unica),

vizata de verificator si avizarea acesteia in comisia CTE a Administratiei Bazinale de Apa

Arges-Vedea .

8. CERINŢELE AUTORITĂŢII CONTRACTANTE PRIVIND ÎNTOCMIREA OFERTEI TEHNICE pentru executia de lucrari

În cuprinsul ofertei tehnice se vor prezenta:

- CV-rile personalului de conducere desemnat de cǎtre ofertant sǎ desfǎşoare activitatea de coordonare, execuţie şi verificare a calităţii lucrărilor, inclusiv ale

  - persoanei desemnată de ofertant ca şef de şantier care va asigura coordonarea activităţii de execuţie a lucrărilor de construcţii şi care va  reprezenta ofertantul la fazele determinante şi în relaţiile cu autoritatea contractanta;

  - persoanei desemnată de ofertant ca responsabil tehnic cu execuţia;

  - persoanei desemnată de ofertant ca responsabil CQ;

- Perioada de timp necesară ofertantului pentru realizarea execuţiei lucrărilor de construcţii pentru obiectul de investiţii mai sus menţionat;

- O scurtă descriere a tehnologiilor prevăzute pentru execuţia lucrărilor;

- Informaţii despre impactul realizării obiectivului de investiţii asupra sănătăţii oamenilor şi asupra mediului;

- Programul calităţii propus pentru realizarea execuţiei obiectivului de investiţii;

- Alte informaţii considerate semnificative pentru evaluarea corespunzǎtoare a propunerii tehnice.

9. VIZITAREA AMPLASAMENTULUI OBIECTULUI DE INVESTIŢII PENTRU CARE SE SOLICITĂ EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII

Ofertanţilor le este recomandat sǎ viziteze amplasamentul obiectului de investiţii pentru care se solicitǎ executarea lucrărilor de construcţii în scopul evaluării, din punct de vedere al cheltuielilor, riscurilor şi a tuturor datelor necesare pregătirii unei oferte fundamentată tehnic şi conformă cu datele reale din teren şi, dacă este cazul, se vor semnala neconcordanţele dintre documentaţia tehnică pusă la dispoziţie şi teren.

Participanţii la vizitarea amplasamentelor vor prezenta delegaţii sau documente de reprezentare din partea ofertantului cu semnatura şi stampila acestuia. Ofertanţii vor suporta toate costurile legate de vizitarea amplasamentelor.

10. ALTE ASPECTE CARE VOR FI PRECIZATE ÎN CADRUL OFERTEI TEHNICE

10.1. Numǎrul de personal de execuţie a lucrărilor pe care ofertantul îl va considera ca necesar, va fi astfel determinat încât sǎ poată realiza, în condiţii optime, obiectivul de investiţii.

10.2. Sediu, puncte de lucru: Activităţile de executare a lucrărilor se vor desfăşura la amplasamentul obiectivului de investiţii.

Cazarea, masa, transportul, chiriile şi alte asemenea cheltuieli privesc ofertantul şi se vor include în preţul ofertei.

Organizarea de santier este obligatorie si se va justifica prin proiect de organizare de santier in conformitate cu legislatia in vigoare si masurilor stabilite prin documentatia de evaluare a impactului asupra mediului in perioada de constructie.

10.3. Ofertantul va trebui sǎ asigure dotarea corespunzǎtoare a personalului responsabil cu executarea lucrărilor de construcţii cu mijloace de transport (pentru deplasarea la amplasamentul obiectului de investiţii pe parcursul executării lucrărilor), spaţii de lucru şi tehnică de calcul pentru activitatea de birou, echipamente de protecţia muncii, mijloace de comunicare (telefon, fax).

10.4. Pentru situaţii deosebite, pentru care autoritatea contractantǎ considerǎ ca necesare de efectuat: mǎsuratori de execuţie, analize de laborator, expertize, suplimentar celor efectuate de cǎtre antreprenori (conform caietelor de sarcini şi a programelor privind asigurarea calitǎţii), acestea vor fi efectuate de cǎtre contractant (ofertant) fie prin forţe proprii (dacǎ dispune), fie prin unitǎţi specializate, agreate de cǎtre autoritatea contractantǎ.

10.5. Contractul va intra în vigoare în ziua semnării contractului de către ultima parte, dar execuţia lucrărilor de construcţii va incepe în ziua următoare primirii Ordinului de începere a lucrărilor din partea Beneficiarului.

DIRECTOR TEHNIC,

Marian COMAN

SEF SERVICIU PI-UI,

Ing. Carmen PAIUS

SECŢIUNEA IV

CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII DE PROIECTARE-Faz., VERIFICARE PROIECTE SI EXECUTIE LUCRARI DE CONSTRUCTII-MONTAJ

Propunerea de contract cadru anexată, va fi însuşită de candidat/ofertant sub semnătură şi ştampilă.

Contract  de servicii

nr.______________data_______________

În temeiul Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.337/2006,precum si cu respectarea prevederilor din toate reglementarile legale emise in legatura cu OUG nr.34/2006 si Legea nr.337/2006,  in baza raportului procedurii de atribuire nr………………………….. s-a încheiat prezentul contract de prestări de servicii,

între

autoritatea contractantă Administratia Bazinala de Apa Arges-Vedea Pitesti, str. Calea Campulung, nr. 6-8, tel/fax 0248/218250; 0240/220878, cod fiscal 24427093, cont trezorerie RO34 TREZ 0465025XXX006896, eprezentată prin ing. Adrian MOISESCU - Director si ec. Sanda MIRTOIU - Director economic în calitate de achizitor, pe de o parte

şi

operatorul economic …….…..............….........................……… (denumirea  operatorului economic),   cu sediul în …… .................................................…...., telefon/fax...……..............................., număr de înmatriculare  ..............................,  cod fiscal  ......................,  cont (trezorerie, banca) ..........................., reprezentata prin Director general, ................................... şi Director economic, ..................................., în calitate de prestator, pe de altă parte.

1. Definiţii

În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

      - contract –  prezentul contract  şi toate anexele sale;

      - achizitor şi  prestator  - părtile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

      - preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza pretului contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract, pentru realizarea serviciilor de proiectare;

      - servicii – activităţile a căror prestare fac obiect al contractului;

e. standarde - standardele, reglementarile tehnice sau orice alte asemenea prevazute in caietul de sarcini si in propunerea tehnica;

f forţa majoră -  un eveniment mai presus de controlul parţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;

h. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile calendaristice.

2. Interpretare

2.1 -În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

2.2 -Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică in mod diferit.

3. Obiectul principal al contractului

3.1 - Prestatorul se obligă să elaboreze documentaţiile tehnico-economice (faza unica), sa le verifice prin verificatori tehnici atestati si sa execute lucrarile de constructii-montaj pentru obiectivul de investiţii « Reabilitare constructie metalica pentru spatii de depozitare de 150 mp–SGA Ilfov–Bucuresti  »,  în perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract si Documentatia de Atribuire

3.2 - Achizitorul se obligă să platească preţul convenit in prezentul contract, pentru serviciile de elaborare a documentaţiilor tehnico-economice (faza unica)-studii necesare, documentatii pentru avize, acorduri si autorizatii, reactualizarile anuale ale Devizului General sau ori de cate ori solicita achizitorul, orice alt studiu sau documentatie solicitate de achizitor, asitenta tehnica pe parcursul executiei lucrarilor de constructii inclusiv elaborarea Planului de securitate si sanatate, verificarea acestora prin verificatori tehnici atestati si executarea lucrarilor de constructii-montaj pentru obiectivul de investiţii « Reabilitare constructie metalica pentru spatii de depozitare de 150 mp–SGA Ilfov–Bucuresti   ».

4. Preţul contractului

4.1- Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de catre achizitor, conform ofertei financiare care face parte  integranta din contract, este de ...................... Lei (fara TVA), reprezentand ………. Euro, TVA ........... Lei, reprezentand .......... Euro, total valoare ............. Lei, reprezentand  .......... Euro (pentru 1 euro ………… lei, la data de …………..).

5. Durata contractului

5.1. Prestatorul se obligă să elaboreze şi să predea achizitorului documentaţia tehnico-economică – faza unica si celelalte documentatii solicitate la termenele precizate mai jos, in conformitate cu termenele mentionate in oferta tehnica prezentata:

- pentru întocmirea documentaţiei tehnico-economice (faza unica) a studiilor (topografice, hidrologice, geotehnice), a documentaţiilor pentru obţinerea avizelor şi acordurilor stabilite prin certificatul  de urbanism, inclusiv pentru elaborarea Planului de securitate şi sănătate pentru executarea lucrărilor la obiectivul de investiţii mai sus menţionat, termenul  maxim de realizare este de ......... zile de la data semnării contractului de prestări servicii.

- pentru alta documentaţie sau studiu solicitat de beneficiar inclusiv reactualizarea Devizului General, perioada maximă de realizare a prestaţiei este de .............. zile de la solicitarea achizitorului.

- pentru asistenţa tehnică, perioada prestaţiei este perioada de execuţie a lucrărilor.

5.2 Termenul de elaborare si  predare a documentatiei tehnico-economice (faza unica) a studiilor topografice, hidrologice, geotehnice, a documentaţiilor pentru avize, acorduri, autorizatii, inclusiv pentru elaborarea Planului de securitate şi sănătate pentru executarea lucrărilor la obiectivul de investiţii, termenul maxim de realizare este de ......... zile (termenul prevazut in oferta).

6. Aplicabilitate

6.1 Contractul de servicii intra in vigoare in ziua urmatoare semnarii acestuia de catre ultima parte.

6.2  Prezentul contract inceteaza sa produca efecte la data receptiri finale a obiectivului de investitii

7. Documentele contractului

Documentele contractului sunt:

-caietul de sarcini,

-propunerea tehnica si propunerea financiara,

-graficul de indeplinire a contractului,

-graficul de plati,

-garantia de buna executie (daca este cazul),

-angajamentul ferm de sustinere din partea unui tert (daca este cazul).

- contractul/contractele incheiate intre ofertantul castigator si subcontractantul nominalizat in oferta.

8.  Obligaţiile principale ale prestatorului

8.1 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi sau performanţele prezentate în propunerea tehnică, anexă la contract si alte standarde legale.

8.2 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu graficul de prestare prezentat în propunerea tehnică.

8.3 - Prestatorul se obligă să despagubească achizitorul împotriva oricăror:

a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încalcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legatură cu produsele achiziţionate, şi

b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încalcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

8.4 – Prestatorul se  obliga sa intocmeasca documentaţiile tehnico-economice (faza unica) în conformitate cu legislaţia română în vigoare şi a tuturor studiilor necesare (studii topo, geo, hidro,expertize,…).

8.5 – Prestatorul se obliga sa intocmeasca documentaţiile pentru avize, acorduri certificate de urbanism si autorizatii, documentaţiile de terenuri, si alte studii si documentatii necesare pentru punerea în operă a obiectivului de investiţii mai sus menţionat si sa obtina certificatul de urbanism si avizele si acordurile solicitate in certificatul de urbanism.

8.6 – Prestatorul se obliga sa desemneze coordonatorul in materie de securitate si sanatate si sa elaboreze Planul de securitate şi sănătate conform prevederilor H.G.nr.300/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, si sa includa in documentatii masurile de protecţia muncii  şi  măsurile  P.S.I. necesare la execuţia lucrărilor;

Coordonatorul în materie de securitate şi sănătate pe durata elaborării proiectului lucrării trebuie să transmită coordonatorului în materie de securitate şi sănătate pe durata realizării lucrării registrul de coordonare şi dosarul de intervenţie, pe baza unui proces-verbal;

8.7 – Prestatorul se obliga sa asigure asistenţa tehnică din partea proiectantului în faze  determinante şi pe parcursul execuţiei lucrărilor de construcţii pentru obiectivul de investitii mai sus menţionat.

8.8 - Prestatorul se obliga sa elaboreze instructiunile de exploatare.

8.9 - Prestatorul se obliga sa actualizeze Devizul General conform dispozitiilor HG nr.28/2008 cu modificarile si completarile ulterioare, la cererea Achizitorului, pe toata perioada pana la receptia la terminarea lucrarilor (inclusiv),

8.10 – Prestatorul se obliga sa participe la trasarea axelor principale, a bornelor de referinta si a terenului pus la dispozitia executantului precum si la materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului.

8.11 – Prestatorul se obliga sa intocmeasca referatul de prezentare cu privire la modul in care a fost executata lucrarea, necesar la receptia obiectivului (conform H.G. nr. 940/2006, ce completeaza H.G. nr. 273/1994, art.14).

8.12-Prestatorul se obliga sa prezinte la receptia finala un punct de vedere privind comportarea obiectivului in exploatare pana la terminarea perioadei de garantie,

8.13 – Prestatorul se obliga sa respecte, la elaborarea documentatiilor, instructiunile din H.G. nr. 28/2008 cu modificarile si completarile ulterioare, sa respecte reglementarile tehnice in constructii privind cerintele de calitate conform Legii nr. 10/1995 cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr.107/1996-Legea Apelor cu completarile si modificarile ulterioare, HG nr.163/2008, reglementarile privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii conform Legii nr. 50/1991, cu modificarile si completarile ulterioare si alte reglementari privind elaborarea documentatiilor tehnico-economice, documentatiilor pentru avize, acorduri si autorizatii, documentaţiilor de terenuri, studiilor

9. Obligaţiile  achizitorului

9.1 – La  începerea  lucrărilor  achizitorul  are  obligaţia  de  a  obţine  toate  autorizaţiile  şi  avizele necesare  execuţiei  lucrărilor.

9.2 - (1) Achizitorul  are  obligaţia  de  a  pune  la  dispoziţia  executantului, fără  plată, dacă  nu  s-a convenit  altfel, următoarele:

            - amplasamentul  lucrării, liber  de  orice  sarcină;

            - suprafeţele  de  teren  necesare  pentru  depozitare  şi  pentru  organizarea  de  şantier;

            - căile  de  acces  rutier  şi  racordurile  de  cale  ferată daca este cazul ;

            - racordurile  pentru  utilităţi (apă, gaz, energie, canalizare etc.), până  la  limita  amplasamentului şantierului, daca este cazul;

(2) Costurile  pentru  consumul  de  utilităţi  precum  şi  cel  al  contoarelor  sau  al  altor  aparate  de măsurat  se  suportă  de  către  executant.

9.3 - Achizitorul  are  obligaţia  de  a  pune  la  dispoziţia  executantului  întreaga  documentaţie necesară  pentru  execuţia  lucrărilor  contractate, fără  plată, în  patru  exemplare, la  termenele  stabilite prin  graficul  de  execuţie  a  lucrării.

9.4 - Achizitorul  este  responsabil  pentru  trasarea  axelor  principale, bornelor  de  referinţă, căilor  de circulaţie  şi  a  limitelor  terenului  pus  la  dispoziţia  executantului  precum  şi  pentru  materializarea cotelor  de  nivel  în  imediata  apropiere  a  terenului.

9.5 - Achizitorul  are  obligaţia  de  a  examina  şi  măsura  lucrările  care  devin  ascunse  în  cel  mult  5 zile  de  la  notificarea  executantului.

9.6 - Achizitorul  este  pe  deplin  responsabil  de  exactitatea  documentelor  şi  a  oricăror  alte informaţii  furnizate  executantului  precum  şi  pentru  dispoziţiile  şi  livrările  sale.

10.  Sancţiuni pentru neindeplinirea culpabilă a obligaţiilor

10.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi indeplineasca obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalitaţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuala de 0,01% din pretul contractului, pentru fiecare zi  de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.

10.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la expirarea perioadei convenite, din vina sa exclusivă,  atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,01% din plata neefectuata, pentru fiecare zi  de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor. Exceptie face lipsa alocatiilor necesare.

10.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept  reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese.

10.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru prestator. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din  contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

11. Garanţia de bună execuţie a contractului

11.1 - Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului, în cuantum de 10% din pretul contractului, cu TVA.

11.2 – Modul de constituire va fi prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale. Prestatorul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia achizitorului, la o banca agreata de ambele parti. Suma initiala care se depune de catre prestator in contul astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul contractului. Prestatorul va face dovada constituirii garantie de buna executie în cel mult 3 zile de la data încheierii contractului.  Dovada constituirii garantiei de buna executie este comunicare scrisa cu nr. de cont pentru garantie de buna executie

Pe parcursul indeplinirii contractului achizitorul urmeaza sa alimenteze acest cont prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite prestatorului, pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie. Contul astfel deschis este purtator de dobanda in favoarea prestatorului.

11.3 - Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare numai după ce prestatorul a facut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie si dupa semnarea contractului.

11.4 - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita prejudiciului creat, daca prestatorul nu isi executa, executa cu intarziere sau executa necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract.

Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru prestatorului, precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate.

11.5 – Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie conform prevederilor legale, dupa data incheierii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor executate, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.

12. Alte resposabilităţi ale prestatorului

12.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a presta serviciile si executa lucrarile prevăzute în contract cu profesionalismul şi promtitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică.

(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor si executarea lucrarilor,  sa asigure resursele umane, materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitivă cerute de şi pentru contract, în masura în care necesitatea asigurării acestora este prevazută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

12.2 -  Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor si executarea lucrarilor. Totodată este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

13. Alte responsabilităţi ale achizitorului

Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care acesta le considera necesare pentru  îndeplinirea contractului.

14. Recepţie şi verificări

14.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică şi din caietul de sarcini.

Receptia serviciilor se va face pe baza procesului verbal de avizare in Consiliul Tehnico- Economic al prestatorului si procesul verbal de constatare a executarii serviciilor.

14.2 - Prestatorul se obliga sa predea achizitorului documentatiile care fac obiectul prezentului contract, in 4 (patru) exemplare scrise si in format electronic (4 CD-uri).

14.3 - Dupa predarea documentatiilor, prestatorul se obliga sa opereze modificari sau sa completeze documentatia ca urmare a obiectiilor achizitorului, daca acestea sunt in concordanta cu caietul de sarcini, sau ca urmare a observatiilor si precizarilor din avizele C.T.E. ale autoritatii contractante.

14.4 - Documentatiile tehnico-economice devin proprietatea achizitorului din momentul achitarii integrale.

15. Începere,  finalizare, întârzieri, sistare

15.1 - (1) Executantul are obligaţia de a începe lucrările în maxim 5 (cinci) zile de la semnarea contractului si predarea amplasamentului;

(2) Executantul  trebuie  să  notifice  achizitorului  şi  Inspecţiei  de  Stat  în  Construcţii, Lucrări  Publice, Urbanism  şi  Amenajarea  Teritoriului  data  începerii  efective  a  lucrărilor.

15.2 - (1) Lucrările  trebuie  să  se  deruleze  conform  graficului  general  de  execuţie  şi  să  fie terminate  la  data  stabilită. Datele  intermediare, prevăzute  în  graficele  de  execuţie, se  consideră  date contractuale.

(2) Executantul  va  prezenta, la  cererea  achizitorului, după  semnarea  contractului, graficul  de  execuţie  de  detaliu, alcătuit  în  ordinea  tehnologică  de  execuţie; în  cazul  în  care, după  opinia achizitorului, pe  parcurs, desfăşurarea  lucrărilor  nu  concordă  cu  graficul  general  de  execuţie  a lucrărilor, la  cererea  achizitorului, executantul  va  prezenta  un  grafic  revizuit, în  vederea  terminării lucrărilor  la  data  prevăzută  în  contract. Graficul  revizuit  nu  îl  vor  scuti  pe  executant  de  nici  una  dintre  îndatoririle  asumate  prin  contract.

(3) În  cazul  în  care  executantul  întârzie  începerea  lucrărilor, terminarea  pregătirilor  sau  dacă  nu  îşi îndeplineşte  îndatoririle  prevăzute  la  12.1, alin.1 si 2, achizitorul  este  îndreptăţit  să-i  fixeze executantului  un  termen  până  la  care  activitatea  să  intre  în  normal  şi  să  îl  avertizeze  că, în  cazul neconformării, la  expirarea  termenului  stabilit  îi  va  rezilia  contractul.

15.3 - (1) Achizitorul  are  dreptul  de  a  supraveghea  desfăşurarea  execuţiei  lucrărilor  şi  de  a  stabili conformitatea  lor  cu  specificaţiile  din  anexele  la  contract. Părţile  contractante  au  obligaţia  de  a notifica, în  scris, una  celeilalte, identitatea  reprezentanţilor  lor  atestaţi  profesional  pentru  acest  scop, şi  anume  responsabilul  tehnic  cu  execuţia  din  partea  executantului  şi  dirigintele  de  şantier  sau, dacă  este  cazul, altă  persoană  fizică  sau  juridică  atestată  potrivit  legii, din  partea  achizitorului.

(2) Executantul  are  obligaţia  de  a  asigura  accesul  reprezentantului  achizitorului  la  locul  de  muncă, în  ateliere, depozite  şi  oriunde  îşi  desfăşoară  activităţile  legate  de  îndeplinirea  obligaţiilor  asumate prin  contract, inclusiv  pentru  verificarea  lucrărilor  ascunse.

15.4 - (1) Materialele  trebuie  să fie  de  calitatea  prevăzută  în  documentaţia  de  execuţie; verificările  şi  testările  materialelor  folosite  la  execuţia  lucrărilor  precum  şi  condiţiile  de satisfacere a cerintelor pentru  recepţia la terminarea lucrarilor  şi  a  recepţiei  finale (calitative) sunt  descrise  în  anexa / anexele  la  contract.

(2) Executantul  are  obligaţia  de  a  asigura  instrumentele, utilajele  şi  materialele  necesare  pentru verificarea, măsurarea  şi  testarea  lucrărilor. Costul  probelor  şi  încercărilor, inclusiv  manopera aferentă  acestora, revin  executantului.

(3) Probele  neprevăzute  şi  comandate  de  achizitor  pentru  verificarea  unor  lucrări  sau  materiale puse  în  operă  vor  fi  suportate  de  executant  dacă  se  dovedeşte  că  materialele  nu  sunt corespunzătoare  calitativ  sau  că  manopera  nu  este  în  conformitate  cu  prevederile  contractului.

În  caz  contrar, achizitorul  va  suporta  aceste  cheltuieli.

15.5 - (1) Executantul  are  obligaţia  de  a  nu  acoperi  lucrările  care  devin  ascunse, fără  aprobarea achizitorului.

(2) Executantul  are  obligaţia  de  a  notifica  achizitorului, ori  de  câte  ori  astfel  de  lucrări, inclusiv fundaţiile, sunt  finalizate  pentru  a  fi  examinate  şi  măsurate.

(3) Executantul  are  obligaţia  de  a  dezveli  orice  parte  sau  părţi  de  lucrare, la  dispoziţia achizitorului, şi  de  a  reface  această  parte  sau  părţi  de  lucrare, dacă  este  cazul.

(4) În  cazul  în  care  se  constată  că  lucrările  sunt  de  calitate  corespunzătoare  şi  au  fost  executate conform  documentaţiei  de  execuţie, atunci  cheltuielile  privind  dezvelirea  şi  refacerea  vor  fi suportate  de  către  achizitor, iar  în  caz  contrar, de  către  executant.

15.6 - În  cazul  în  care:

              - volumul  sau  natura  lucrărilor  neprevăzute; sau

              - condiţiile  climaterice  excepţional  de  nefavorabile; sau

              - oricare  alt  motiv  de  întârziere  care  nu  se  datorează  executantului  şi  nu  a  survenit prin  încălcarea  contractului  de  către  acesta;

îndreptăţesc  executantul  de  a  solicita  prelungirea  termenului  de  execuţie  a  lucrărilor  sau  a  oricărei părţi  a  acestora, atunci, prin  consultare, părţile  vor  stabili:

                - orice  prelungire  a  duratei  de  execuţie  la  care  executantul  are  dreptul;

                - totalul  cheltuielilor  suplimentare, care  se  va  adăuga  la  preţul  contractului.

15.7 – Fără  a  prejudicia  dreptul  executantului  conform  clauzei  10.2, acesta  are  dreptul  de  a  sista lucrările  sau  de  a  diminua  ritmul  execuţiei  dacă  achizitorul  nu  plăteşte  în  termen  de  30  de  zile de  la  expirarea  termenului  prevăzut  la  clauza  10.2; în  acest  caz  va  notifica, în  scris, acest  fapt achizitorului.

15.8 – Ansamblul  lucrărilor  sau, dacă  este  cazul, oricare  parte  a  lor, prevăzut  a  fi  finalizat  într-un termen  stabilit  prin  graficul  de  execuţie, trebuie  finalizat  în  termenul  convenit, termen  care  se calculează  de  la  data  începerii  lucrărilor.

15.9 - (1) La  finalizarea  lucrărilor, executantul  are  obligaţia  de  a  notifica, în  scris, achizitorului  că sunt  îndeplinite  condiţiile  de  recepţie  solicitând  acestuia  convocarea  comisiei  de  recepţie.

(2) Pe  baza  situaţiilor  de  lucrări  executate  confirmate  şi  a  constatărilor  efectuate  pe  teren, achizitorul  va  aprecia  dacă  sunt  întrunite  condiţiile  pentru  a  convoca  comisia  de  recepţie. În  cazul în  care  se  constată  ca  sunt  lipsuri  sau  deficienţe, acestea  vor  fi  notificate  executantului, stabilindu-se  şi  termenele  pentru  remediere  şi  finalizare. După  constatarea  remedierii  tuturor  lipsurilor  şi deficienţelor, la  o  nouă  solicitare  a  executantului, achizitorul  va  convoca  comisia  de  recepţie.

15.10 - Comisia  de  recepţie  are  obligaţia  de  a  constata  stadiul  îndeplinirii  contractului  prin  corelarea  prevederilor  acestuia  cu  documentaţia  de  execuţie  şi  cu  reglementările  în  vigoare. În funcţie  de  constatările  făcute, achizitorul  are  dreptul  de  a  aproba  sau  de  a  respinge  recepţia.

15.11 - Recepţia  se  poate  face  şi  pentru  părţi  ale  lucrării, distincte  din  punct  de  vedere  fizic  şi funcţional.

15.12 - Perioada  de  garanţie  decurge  de  la  data  recepţiei  la  terminarea  lucrărilor  şi  pâna  la  recepţia finală, adică  24  de  luni.

15.13 - (1) În  perioada  de  garanţie, executantul  are  obligaţia, în  urma  dispoziţiei  date  de  achizitor, de a  executa  toate  lucrările  de  modificare, reconstrucţie  şi  remediere  a  viciilor  şi  altor defecte  a  căror  cauză  este  nerespectarea  clauzelor  contractuale.

(2) Executantul  are  obligaţia  de  a  executa  toate  activităţile  prevăzute  la  alin.(1), pe  cheltuiala proprie, în  cazul  în  care  ele  sunt  necesare  datorită:

              - utilizării  de  materiale, de  instalaţii  sau  a  unei  manopere  neconforme  cu  prevederile contractului; sau

              - unui  viciu  de  concepţie, acolo  unde  executantul  este  responsabil  de  proiectarea  unei parţi  a  lucrărilor; sau

              - neglijenţei  sau  neîndeplinirii  de  catre  executant  a  oricăreia  dintre  obligaţiile  explicite sau  implicite  care  îi  revin  în  baza  contractului.

(3) În  cazul  în  care  defecţiunile  nu  se  datorează  executantului, lucrările  fiind  executate  de  către acesta  conform  prevederilor  contractului, costul  remedierilor  va  fi  evaluat  şi  plătit  ca  lucrări suplimentare.

15.14 - în  cazul  în  care  executantul  nu  execută  lucrările  prevazute  la  clauza  14.2, alin.(2), achizitorul  este  îndreptăţit  să  angajeze  şi  să  plătească  alte  persoane  care  să  le  execute. Cheltuielile aferente  acestor  lucrări  vor  fi  recuperate  de  către  achizitor  de  la  executant  sau  reţinute  din  sumele  cuvenite  acestuia.

16. Modalităţi de plată

16.1 - Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către prestator în termenul de 30 zile de la primirea facturii.

17. Ajustarea preţului contractului

17.1 – Preţul contractului de executie a lucrarilor de constructii-montaj nu se actualizează . Pretul contractului ramane ferm in lei pe toata perioada de derulare.

18. Asigurări

18.1 - (1) Executantul  are  obligaţia  de  a  încheia, înainte  de  începerea  lucrărilor, o  asigurare  ce  va cuprinde  toate  riscurile  ce  ar  putea  apare  privind  lucrările  executate, utilajele, instalaţiile  de  lucru, echipamentele, materialele  pe  stoc, personalul  propriu  şi  reprezentanţii  împuterniciţi  să  verifice, să testeze  sau  să  recepţioneze  lucrările  precum  şi  daunele  sau  prejudiciile  aduse  către  terţe  persoane fizice  sau  juridice.

(2) Asigurarea  se  va  încheia  cu  o  societate  de  asigurari. Contravaloarea  primelor  de  asigurare  va  fi suportată  de  către  executant  din  capitolul  “ Cheltuieli  indirecte ”.

(3) Executantul  are  obligaţia  de  a  prezenta  achizitorului, ori  de  câte  ori  se  va  cere, poliţa  sau poliţele  de  asigurare  şi  recipisele  pentru  plata  primelor  curente (actualizate).

(4) Executantul  are  obligaţia  de  a  se  asigura  ca  subantreprenorii  au  încheiat  asigurari  pentru  toate persoanele  angajate  de  ei. El  va  solicita  subantreprenorilor  să  prezinte  achizitorului, la  cerere, poliţele  de  asigurare  şi  recipisele  pentru  plata  primelor  curente (actualizate).

18.2 Achizitorul  nu  va  fi  responsabil  pentru  nici  un  fel  de  daune-interese, compensaţii  plătibile prin  lege, în  privinţa  sau  ca  urmare  a  unui  accident  sau  prejudiciu  adus  personalului  angajat  de  executant, cu  excepţia  unui  accident  sau  prejudiciu  rezultând  din  vina persoanei  achizitorului, a  agenţilor  sau  a  angajaţilor  acestora.

19. Amendamente

(1) - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele  comerciale  legitime  ale  acestora  şi  care  nu  au  putut  fi  prevăzute  la  data  încheierii contractului, cu respectarea legislatiei in vigoare.

(2) Executantul  are  obligaţia  de  a  notifica  prompt  achizitorului  despre  toate  erorile, omisiunile, viciile  sau  altele  asemenea  descoperite  de  el  în  proiect  sau  în  caietul  de  sarcini  pe  durata îndeplinirii  contractului.

20. Rezilierea si incetarea  contractului

20.1 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de servicii dacă prestatorul nu elaborează  şi predă  documentaţia  tehnico-economică (faza unica), studiile necesare (topografice, geotehnice, hidrologice, expertiza etc), documentaţiile pentru obtinerea certificatului de urbanism, documentatii pentru obtinerea avizelor si acordurilor necesare eliberarii autoritatiei de construire conform pct. 5.2.

20.2 - Contractul se poate modifica de drept în cazul în care în bugetul de venituri şi cheltuieli intervin modificări prin diminuarea sumelor bugetare pe 2011 si ulterior .

20.3 - Contractul încetează de drept dacă în B.V.C. al autorităţii contractante nu mai sunt fonduri pentru acoperirea costurilor aferente obiectului contractului datorită apariţiei unor modificări ale bugetului.

21. Cesiunea

21.1 - Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin contract, fără să obţină, în prealabil, acordul scris al achizitorului.

21.2 - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţii asumate prin contract.

21.3. - Cesionarea dreptului de creanţă izvorât din prezentul contract este interzisă în absenţa acordului scris din partea A.N. Apele Române – Administratia Bazinala de  Apa Arges-Vedea.

22. Forţa majoră

22.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

22.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

22.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

22.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

22.5 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte parţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din parţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

23. Soluţionarea litigiilor

23.1 - Achizitorul şi  prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatură cu îndeplinirea contractului.

23.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, instanţa competentă să soluţioneze litigiul este instanţa de la sediul achizitorului.

24. Limba care guvernează contractul

Limba care guvernează contractul este limba română.

25. Comunicări

25.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.

25.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

26. Legea aplicabilă contractului

Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Parţile au înteles să încheie astazi, ..............,  prezentul contract în 2 (două) exemplare originale, din care unul pentru prestator si unul  pentru achizitor, toate exemplarele fiind egal autentice.

Achizitor,								Prestator,

A.N. "APELE ROMANE"

A.B.A. ARGES-VEDEA

DIRECTOR,

Adrian MOISESCU

DIRECTOR ECONOMIC,

Ec. Sanda MIRTOIU

Comp. Juridic si Contencios

Bogdan UDRISTEANU

SECŢIUNEA V

FORMULARE

Formularele ce trebuie completate de ofertant sunt cele anexate şi anume :

- FORMULAR 10B	Formular de Ofertă;

- FORMULAR 11		Scrisoare de garanţie bancară pentru participare;

- FORMULAR 12A	Declaraţie privind Eligibilitatea;

- FORMULAR 12B	Declaraţie privind neîncadr. în sit. prev. la art.181 din OUG 34/06;

- FORMULAR 12E+tabel	Declaraţie privind lista princip.prestari servicii în ult. 3 ani;

- FORMULAR 12G+tabel	Declaraţie privind partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de subcontractanţi şi specializarea acestora;

- FORMULAR 12H+tabel	Declaraţie privind utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pt. îndeplinirea coresp. a contractului;

- FORMULAR 12I	Declaraţie privind efectivul mediu anual al personalului angajat şi al cadrelor de conducere;

- FORMULAR 19		Scrisoare de garanţie bancară de bună execuţie

- FORMULAR J		Scrisoare de înaintare,

- FORMULAR K		Informaţii generale,

- FORMULAR L		Experienţa similară;

- FORMULAR M		Grafic de timp pentru îndeplinirea sarcinilor;

- FORMULAR N		Centralizator de preţuri;

- FORMULAR O		Solicitare de clarificări;

- FORMULAR P		Acord de asociere;

- FORMULAR R		Oferta financiară.

### Formular nr. 10 B

OPERATOR ECONOMIC

__________________

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ

Către ....................................................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Domnilor,

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului

_________________________________________________________ (denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să prestăm/ ___________________________________ (denumirea serviciului),  pentru suma de _________________________________(suma in litere si in cifre, precum si moneda ofertei), platibilă după recepţia serviciilor, la care se adaugă taxa pe valoarea adaugată în valoare de     _______________ (suma in litere si in cifre).

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile în graficul de timp anexat.

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de _______zile, (durata in litere si cifre), respectiv până la data de ________________(/ziua/luna/anul), şi

ea va ramâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

5. Precizăm că:

_

|_|   depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar "alternativă";

_

|_|   nu depunem ofertă alternativă.

(Se bifeaza opţiunea corespunzătoare)

6. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind căştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.

7. Întelegem ca nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care o puteţi primi.

Data _____/_____/_____

_____________(semnatura), în calitate de _____________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele _____________________________ (denumirea/numele  operatorului  economic).

OFERTA FINANCIARĂ

pentru prestarea serviciilor de întocmire

documentaţie tehnico-economică

(faza S.F.)

pentru obiectivul de investiţii

„……………………………………………………..”

| Denumire servicii prestate | Valoare |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Exclusiv T.V.A. |  | T.V.A. |  | Inclusiv T.V.A. |  |
|  | LEI | EURO | LEI | EURO | LEI | EURO |
| Întocmire documentaţie tehnico-economică – faza S.F. |  |  |  |  |  |  |
| Elaborare studii de teren (topografice, hidrologice, geotehnice, expertiză, etc) |  |  |  |  |  |  |
| Întocmire documentaţii şi obţinere avize şi acorduri necesare obţinere A.C. |  |  |  |  |  |  |
| Reactualizări Deviz General |  |  |  |  |  |  |
| Reactualizări S.F. |  |  |  |  |  |  |
| Total servicii de proiectare |  |  |  |  |  |  |

Curs EURO la data de …………  =

Termen de finalizare a prestării serviciilor:

Oferta financiară cuprinde valoarea serviciilor prestate inclusiv toate costurile aferente desfăşurării acestei activităţi (transport, cazare, echipamente etc).

Formular nr. 11

BANCA

___________________

(denumirea)

SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică

Către ___________________________________________

(denumirea autoritaţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului _______________________ (denumirea contractului de achiziţie publică), noi ___________________ (denumirea băncii), având sediul înregistrat la ______________________(adresa băncii), ne obligăm faţă de _____________________________________  (denumirea autorităţii contractante) să plătim suma de _____________ (in litere si in cifre), la prima sa cerere scrisă şi fără ca aceasta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiţia ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare:

a) ofertantul _____________________ (denumirea/numele) şi-a retras oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ___________________________ (denumirea/numele) nu a constituit garanţia de bună execuţie în perioada de valabilitate a ofertei;

c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ___________________________ (denumirea/numele) a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a ofertei.

Prezenta garanţie este valabilă până la data de ______________________.

Parafată de Banca _____ (semnătura autorizată) în ziua ___ luna __ anul ___

Formular nr. 12 A

OPERATOR ECONOMIC

____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al _______________________________                                                                                              (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă  aflu în situaţia prevazută la art. 180 din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificări si completari prin Legea nr. 337/2006, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/ sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării ......................					Operator economic,

_________________

(semnatura autorizată)

Formular nr. 12 B

OPERATOR ECONOMIC

_____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din

Ordonanata de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006

Subsemnatul(a).................................................. (denumirea, numele operatorului economic), în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de ......................... (se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publica având ca obiect ...................................................... (denumirea podusului, seviciului sau lucrării şi codul CPV), la data de .............. (zi/luna/an), organizată de ................................................ (denumirea autorităţii contractante), declar pe proprie răspundere că:

- nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator judiciar sau activităţile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu  fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;

- nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a);

- mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit până la data solicitată.................

- nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Operator economic,

………………………….

(semnatura autorizată )

Formular nr. 12 E

OPERATOR ECONOMIC

_____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR PRESTĂRI  DE SERVICII  ÎN ULTIMII 3 ANI

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ..................................................... (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai .................................................................... (denumirea si adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legatură cu activitatea noastră.

Operator economic,

………… ……………….

(semnătură autorizată )

| Nr. Crt. | Obiectul contractului | Codul CPV | Denumirea/numele beneficarului/clientului Adresa | Calitatea prestatorului*) | Pretul total al contractului | Procent indeplinit de prestator (%) | Cantitatea (U.M.) | Perioada de derulare a contractului**) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2..... |  |  |  |  |  |  |  |  |

Operator economic,

…….........……………….

(semnatura autorizată )

__________

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat; subcontractant.

**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a prestării.

Formular nr. 12 G

OPERATOR ECONOMIC

_____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

PRIVIND PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE SUBCONTRACTANŢI ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........................................................ (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai .................................................................... (denumirea si adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Operator economic,

………… ……………….

(semnătură autorizată )

| Nr. Crt. | Denumire subcontractant | Partea/părţile din contract ce urmează a fi subcontractate | Acord subcontractor cu specimen de semnătură |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| …… |  |  |  |

Operator economic,

…….........……………….

(semnătură autorizată )

Formular nr. 12 H

OPERATOR ECONOMIC

_____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

PRIVIND UTILAJELE, INSTALAŢIILE, ECHIPAMENTELE TEHNICE DE CARE DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU ÎNDEPLINIREA CORESPUNZĂTOARE A CONTRACTULUI DE SERVICII

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ......................................................., (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ............................................................... (denumirea si adresa autorităţii contractante)

cu privire la orice aspect tehnic şi financiar  în legatură cu activitatea noastră.

Operator economic,

………… ……………….

(semnătură  autorizată )

LISTA

cuprinzând cantităţile de utilaje, instalaţii şi echipamente tehnice

| Nr. crt. | Denumire utilaj/echipament/instalaţie | U.M. | Cantitate | Forma de deţinere |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Proprietate | În chirie |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

Operator economic,

…….........……………….

(semntură autorizată )

Formular nr. 12 I

OPERATOR ECONOMIC

_____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

PRIVIND EFECTIVUL  MEDIU  ANUAL  AL  PERSONALULUI  ANGAJAT  ŞI  AL CADRELOR  DE  CONDUCERE

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al.....................................................  (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul de mai jos sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai.......................................................................... (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legatură cu activitatea noastră.

|  | Anul 1 | Anul2 | Anul 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Personal angajat |  |  |  |
| Din care personal de conducere |  |  |  |

(În cazul solicitării)

Anexez la declaratie CV-urile personalului de conducere, precum si ale personalului responsabil pentru indeplinirea contractului de achizitie publică.

Data completării ......................

Operator economic,

………… ……………….

(semnătură autorizată )

## Formular nr. 19

BANCA

___________________

(denumirea)

SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ DE BUNĂ EXECUŢIE

Către ___________________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la contractul de achiziţie publică _______________________________                                                                                                                             (denumirea contractului), încheiat între __________________ , în calitate de contractant, şi __________________, în calitate de achizitor, ne obligăm prin prezenta să plătim în favoarea achizitorului, până la concurenţa sumei de _____________ reprezentând ______% din valoarea contractului respectiv, orice sumă cerută de acesta la prima sa cerere însoţită de o declaraţie cu privire la neîndeplinirea obligaţiilor ce revin contractantului, astfel cum sunt acestea prevăzute în contractul de achiziţie publică mai sus menţionat.

Plata se va face în termenul menţionat în cerere, fără nicio altă formalitate suplimentară din partea achizitorului sau a contractantului.

Prezenta garanţie este valabilă până la data de ____________________ .

În cazul în care părţile contractante sunt de acord să prelungească perioada de valabilitate a garanţiei sau să modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului băncii, se va obţine acordul nostru prealabil; în caz contrar, prezenta scrisoare de garanţie îşi pierde valabilitatea.

Parafată de Banca _______________ în ziua ______ luna ________ anul _____

(semnătură autorizată)

Formular nr. J

OPERATOR ECONOMIC

_____________________

(denumirea/numele)

SCRISOARE DE INAINTARE

Catre .....................................................

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Ca urmare a anuntului de participare aparut in SEAP / Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a, nr. ..... din ...…………...../(ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului ...………………………………………/(denumirea contractului de achizitie publica), noi ...…………………………........../(denumirea/numele ofertantului) va transmitem alaturat urmatoarele:

1. Documentul ........………........../(tipul, seria/numarul, emitentul) privind garantia pentru participare, in cuantumul si in forma stabilite de dumneavoastra prin documentatia de atribuire;

2. Coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand, in original si intr-un numar de ....... copii:

a) oferta;

b) documentele care insotesc oferta.

Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele.

Data completarii ..................... 					Cu stima,

Operator economic,

………… ……….

(semnatura autorizată )

Formular nr.  K

OPERATOR ECONOMIC

_____________________

(denumirea/numele)

INFORMATII GENERALE

1. Denumirea/numele:

2. Codul fiscal:

3. Adresa sediului central:

4. Telefon:

Fax:

E-mail:

5. Certificatul de inmatriculare/inregistrare ________________________________

(numarul, data si locul de inmatriculare/inregistrare)

6. Obiectul de activitate, pe domenii: ____________________________________

(in conformitate cu prevederile din statutul propriu)

7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: _____________________

(adrese complete, telefon/fax,

certificate de înmatriculare/inregistrare)

8. Principala piata a afacerilor:

9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

_______________________________________________________________________

Cifra de afaceri anuala                          Cifra de afaceri anuala

Anul                         la 31 decembrie                                       la 31 decembrie

(LEI)                                                  (echivalent euro)

_______________________________________________________________________

1.

_______________________________________________________________________

2.

_______________________________________________________________________

3.

_______________________________________________________________________

Media anuala:

_______________________________________________________________________

Operator economic,

………… ……………….

(semnatura autorizată )

Formular nr. L

OPERATOR ECONOMIC

_____________________

(denumirea/numele)

EXPERIENŢA SIMILARĂ*)

1. Denumirea si obiectul contractului: _______________________________.

Numarul si data contractului: ________________________________.

2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului: _________________________.

Adresa beneficiarului/clientului: _______________________________.

Tara: ____________________.

3. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului:

(se bifeaza optiunea corespunzatoare)

_

|_| contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie)

_

|_| contractant asociat

_

|_| subcontractant

4. Valoarea contractului:

exprimata in		exprimata

moneda in care	in echivalent

s-a incheiat		euro

contractul

a) initiala (la data semnarii contractului): _________            ___________

b) finala (la data finalizarii contractului):	_________             ___________

5. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare: ___________________________.

6. Gama de servicii prestate in baza contractului, precum si alte aspecte relevante prin care ofertantul/candidatul isi sustine experienta similara:

_______________________________.								     													 						                          Operator economic,

………… ……………….

(semnatura autorizat

*) Se completeaza fise distincte pentru fiecare contract, care vor fi confirmate, la cererea comisiei de evaluare, prin prezentarea contractului respectiv.

Formular nr. N

OPERATOR ECONOMIC

_____________________

(denumirea/numele)

CENTRALIZATOR DE PRETURI

pentru servicii

__________________________________________________________________

Nr.	Activitatea	Tariful   	Remuneratia	 Pretul        Taxa pe

crt.      (gama/faza)	unitar		personalului	  total         valoarea

adaugata

__________________________________________________________________

0	     1		    2		   3		     4	            5

__________________________________________________________________

1.	                 	 RON:	     	RON:   	      	 RON:     __________________________________________________________________

euro:	     	euro:                   euro:

__________________________________________________________________

2.		    	RON:	     	RON:                  RON:

__________________________________________________________________

euro:	     	euro:                   euro:

__________________________________________________________________

.......            	    	RON:	     	RON:   	         	 RON:

__________________________________________________________________

euro:	            euro:                   euro:

__________________________________________________________________

TOTAL		    	RON:	     	RON:   	             RON:

__________________________________________________________________

euro:                 euro:                  euro:

__________________________________________________________________

| TOTAL RON: Euro: | ........ % asociati RON: ........ % subcontractanti RON: |
| --- | --- |
|  | ........ % asociati euro: ........ % subcontractanti euro: |

Partea din contract, calculata ca o cota procentuala din pretul total, care urmeaza sa fie indeplinita de asociati/sau de subcontractori, care sunt persoane fizice sau juridice romane.

OPERATOR ECONOMIC,

________________

(semnatura autorizata)

Formular nr. O

OFERTANTUL			         Înregistrat la sediul autorităţii contractante

……………………………..				        nr. ________ / ______________

(denumirea/numele)

SOLICITARE  DE  CLARIFICĂRI

Catre,

_________________________________

(denumire autoritate contractanta)

Referitor la ________________________ pentru atribuirea contractului de

(tip procedura)

achizitie publica _____________________________________________

___________________________________– COD CPV ____________________,

va adresam urmatoarea solicitare de clarificari cu privire la:

1. ____________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________.

2.____________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________.

3.____________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________.

Fata de cele de mai sus, va rugam sa ne prezentati punctul dumneavoastra de vedere.

Cu consideratie,

S.C.____________________

___________________________

(adresa)

………………………………………

(semnatură autorizată)

Formular nr. P

ACORD DE ASOCIERE

în vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică

Conform __________________________________________________.

(incadrarea legala)

Noi, parti semnatare: S.C. _______________________

S.C. ________________________

ne asociem pentru a realiza in comun contractul de achizitie publica  “ ____

__________________________________________________________________”.

(denumire obiect contract)

Activitati contractuale ce se vor realize in comun:

1. ___________________________________

2.____________________________________

… ___________________________________

Contributia financiara a fiecarei parti la realizarea sarcinilor contractului de

achizitie publica comun:

_______ % S.C. ___________________________

_______ % S.C. ___________________________

Conditiile de administrare si conducere a asociatiei:

- liderul asociatiei S.C. _____________ preia responsabilitatea si primeste

instructiuni de la investitor in folosul partenerilor de asociere.

Modalitatea de impartire a rezultatelor activitatii economice desfasurate:

- conform procentelor de participare a fiecarei parti la activitatea de realizare a

sarcinilor convenite de comun acord.

Cauzele incetarii asociatiei si modul de impartire a rezultatelor lichidarii:

- incetarea asociatiei in cazul denuntarii unilaterale a unui asociat  a contractului

de asociere;

- modul de impartire a rezultatelor lichidarii este conform procentului de

participare a fiecarei parti pana la data incetarii asociatiei.

Repartizarea fizica, valorica si procentuala a contractului de achizitie publica

preluate de fiecare asociat pentru executie obiectivului supus licitatiei:

_______ % S.C. ___________________________

_______ % S.C. ___________________________

Liderul asociatiei:

S.C. ______________________

Alte clauze:      _______________________________________________

_______________________________________________________

Data completarii:					LIDERUL ASOCIATIEI,

______________					__________________

ASOCIAT,

___________________

Formular nr. 12 C

OPERATOR ECONOMIC

_____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURĂ

1.Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ……….........................(denumirea operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că, la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica ……………….(se mentioneaza procedura), avand ca obiect ………………………..(denumirea produsului, serviciului sau lucrarii si codul CPV), la data de …………..(zi/luna/an), organizata de ……………………(denumirea autoritatii contractante), particip si depun oferta:

□  in nume propriu;

□  ca asociat în cadrul asociatiei ……………………………………………..;

□  ca subcontractant al .……………..;

(Se bifeaza opţiunea corespunzatoare).

2. Subsemnatul declar că:

□  nu sunt membru al niciunui grup sau retele de operatori economici;

□  sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei listă cu date de recunoaştere o prezint în anexă.

(Se bifeaza optiunea corespunzatoare).

3.  Subsemnatul declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modoficări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie publică.

4.   De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

5.  Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai.............................................               (denumirea si adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legatură cu activitatea noastră.