MUNICIPIUL ORADEA

SPITALUL CLINIC MUNICIPAL  “DR. GAVRIL CURTEANU” ORADEA

Cod poştal 410469- ORADEA, Str. Corneliu Coposu 12

Tel: 0040-259-441844	   Fax: 0040-259-442687

Nr.9261/25.05.2011

- APROBAT,

MANAGER :

DR.POP OVIDIU LAUREAN

DOCUMENTAŢIA STANDARD

PENTRU ATRIBUIREA

CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA :

CENTRU DE ONCOLOGIE – CHIMIOTERAPIE ŞI RADIOTERAPIE

COD CPV 45215120-4 LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII DE CLĂDIRI PENTRU SERVICII MEDICALE SPECIALIZATE

COD CPV 79930000-2 SERVICII DE PROIECTARE SPECIALIZATĂ

COD CPV 33151000-3 APARATE SI ACCESORII DE RADIOTERAPIE

PROCEDURA APLICATA : CERERE DE OFERTE

DATA SI ORA DESCHIDERII OFERTELOR : 23.06.2011

ORA 10,00

-2011-

Vizat Of.Juridic

CUPRINS:

SECTIUNEA I- FISA DE DATE A ACHIZITIEI

SECTIUNEA II – FORMULARE

SECTIUNEA III – MODEL CONTRACT DE LUCRARI

SECTIUNEA IV – CAIETE DE SARCINI

FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI

I. a. AUTORITATEA  CONTRACTANTĂ

| Denumire: SPITALUL CLINIC MUNICIPAL ”DR.GAVRIL CURTEANU” ORADEA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Adresă: Str.Corneliu Coposu, nr.12 |  |  |
| Localitate: Oradea, jud. Bihor | Cod poştal: 410469 | Ţara: Romania |
| Persoana de contact:Poinar Mirela | Telefon: +4(0259)267903 |  |
| E-mail: spitalcopii@gmail.com | Fax: +4(0259)267903 |  |
| Adresa de internet: www.sccor.go.ro |  |  |

I.b  Principala activitate sau activităţi ale autorităţii contractante

| □ ministere ori alte autorităţi publice centrale inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local □ agenţii naţionale √ autorităţi locale □ alte institutii guvernate de legea publică □ instituţie europeană/organizaţie internaţională □ altele (specificaţi) | □ servicii publice centrale □ apărare □ ordine publică/siguranţă naţională □ mediu □ economico-financiare √ sănătate □ construcţii şi amenajarea teritoriului □ protecţie socială □ cultură, religie şi actv. recreative □ educaţie □ activităţi relevante □ energie □ apă □ poştă □ transport □ altele- servicii publice locale |
| --- | --- |

Autoritatea contractantă achiziţionează  în  numele altei autorităţi contractante

DA     □         NU√

| Alte informaţii şi/sau clarificări pot fi obţinute: |  |
| --- | --- |
|  | √ la adresa mai sus menţionată |
| Date limită de primire a solicitărilor de clarificări Data: 20.06.2011 Ora limită : 1500 Adresa :Str.Corneliu Coposu, nr.12,Oradea, jud.Bihor Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări : 21.06.2011 Mijloc de comunicare: -orice clarificare privind documentatia de atribuire se va solicita in scris la numarul de fax: 0259/267903; -autoritatea contractanta va raspunde tot in scris, la faxul operatorilor economici care au solicitat clarificarea, clarificarile se vor gasi si pe SEAP in sectiunea „Documentatie si clarificari” a invitatiei de participare. |  |
| Instituţia responsabilă pentru soluţionare contestaţie |  |
| Denumire: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor |  |
| Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 |  |
| Localitate: Bucuresti ,Cod poştal:030084, Ţara:ROMANIA |  |
| E-mail: office@cnsc.ro Telefon:+4(021)3104641 |  |
| Adresă internet: www.cnsc.ro Fax: +4(021)3104642 |  |
| Denumirea instanţei competente : Curtea de Apel – Oradea, Sectia Contencios Administrativ |  |
| Adresă : Parcul Traian, NR.10 |  |
| Localitate: Oradea Cod poştal: 410033 Ţara: România |  |
| E-mail:primgrefiercao@just.ro, publiccao@just.ro Telefon:0259/415903 Fax: 0259/426881 |  |
| Adresă internet: |  |

I.c.Sursa de finanţare :

| Se specifică sursele de finanţare ale contractului ce urmează a fi atribuit : | După caz, proiect/program finanţat din fonduri nerambursabile DA□ NU √ Fonduri buget de stat şi locale |
| --- | --- |

II:  OBIECTUL CONTRACTULUI

| II.1.) Denumire contract: “CENTRU DE ONCOLOGIE-CHIMIOTERAPIE SI RADIOTERAPIE (proiect „la cheie”) (Proiectare Secţie, Construcţie, Furnizare şi punere în funcţiune Accelerator liniar multifunctional de energie maxima 15 şi/sau 18MV 1 buc, Simulator 1 buc, Computer plan tratament = 10 buc, Sistem computerizat de comunicare, comanda si control 1 buc, Sistem de dozimetrie 1 buc, Sistem de imobilizare 2 buc, Sistem complet de tratament cu brahiterapie 1 buc)” |  |  |
| --- | --- | --- |
| II.2.) Obiectul contractului şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare : |  |  |
| Proiectarea, execuţia, achizitionarea a unui accelerator liniar multifunctional de energie maxima 15 şi/sau 18MV 1 buc, Simulator 1 buc, Computer plan tratament = 10 buc, Sistem computerizat de comunicare, comanda si control 1 buc, Sistem de dozimetrie 1 buc, Sistem de imobilizare 2 buc, Sistem complet de tratament cu brahiterapie 1 buc pentru Spitalul Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu din Oradea şi punerea în funcţiune a acestora. |  |  |
| (a) Lucrări √ | (b) Produse □ | (c) Servicii □ |
| Execuţie □ Proiectare şi execuţie □ Realizare prin orice mijloace corespunzătoare cerinţelor specificate de autoritate contractantă √ | Cumpărare □ Leasing □ Închiriere □ Cumpărare în rate □ | Categoria serviciului 2A □ 2B □ |
| Principala locaţie a lucrării Spitalul Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu Oradea, Str.Corneliu Coposu, nr.12 Cod CPV COD CPV 45215120-4 LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII DE CLĂDIRI PENTRU SERVICII MEDICALE SPECIALIZATE | Principalul loc de livrare __________________ Cod CPV | Principalul loc de livrare __________________ Cod CPV |
| II. 3.) Procedura se finalizează prin :Contract de lucrări √ |  |  |
| II. 4) Valoarea estimata a contractului este de 4.800.000 Euro (19.801.920 RON fara TVA) la cursul BNR din data de 19.05.2011, 1 euro=4,1254 lei, II.1.5) Divizare pe loturi Da nu X Ofertele se depun pentru toate produsele, serviciile si lucrarile care se regasec in caietul de sarcini Pretul ofertei va fi pretul total exprimat in lei fara TVA, respectiv valoarea fara tva pentru cantitatea solicitata in caietul de sarcini, calculat la 2 zecimale. Nu se accepta oferta partiala Adjudecarea ofertelor se face pentru toate lucrările, serviciile si produsele . |  |  |
| II. 5.) Durata contractului de achiziţie publică: 2011-2012 |  |  |
| II.6.) Oferte alternative sunt acceptate DA □ NU√ |  |  |

III: PROCEDURA

| III.1) Procedura selectată |  |
| --- | --- |
| Licitaţie deschisă □ Licitaţie restrânsă □ Licitaţie restrânsă accelerată □ Dialog competitiv □ | Negociere cu anunţ de participare □ Negociere fără anunţ de participare □ Cerere de oferte √ Concurs de soluţii □ |

III.2)  Etapa finală de licitaţie electronică       DA  □        NU  √

III.3)    Legislatie aplicata

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 (actualizata) privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;

- Hotărârea nr. 925 din 19 iulie 2006(actualizata) pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;

IV. CRITERII DE CALIFICARE

| IV.1) Situaţia personală a ofertantului |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Declaraţie privind eligibilitatea Solicitat √ |  |  | Cerinţă obligatorie: -prezentare Formular anexat. |
| Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 Solicitat √ |  |  | Cerinţă obligatorie: - prezentare formular anexat. |
| Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor valabile la data deschiderii ofertelor: Solicitat√ |  |  | - cerficat privind plata obligaţiilor către bugetul general consolidat de stat valabil la data deschiderii ofertelor, prezentat in original sau copie legalizata, eliberat de D.G.F.P din care să reiasă faptul că ofertantul nu are datorii către Bugetul general consolidat ; - certificat privind plata obligatiilor catre bugetul local valabil la data deschiderii ofertelor, prezentat in original sau copie legalizata, eliberat de catre directia de specialitate din cadrul primariilor in a caror raza teritoriala activeaza societatea respectiva, din care sa rezulte faptul ca ofertantul nu are obligatii restante la bugetul local. Nota: se accepta numai formulare aflate in perioada de valabilitate in original sau copii legalizate. Ofertele depuse de către operatorii economici care figurează cu restanţe către bugetul general consolidat al statului sau bugetul local, neachitate la data deschiderii ofertelor, vor fi excluse din prezenta procedură. In situatia in care din documentele solicitate reiese ca ofertantul se afla intr-una din situatiile prevazute de art.181 din OUG 34/2006,acesta va fi exclus din procedura pentru atribuirea contractractului de achizitie publica. Certificat de participare la procedura cu oferta independentă, conform O314/2010 |
| IV.2) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare) |  |  |  |
| Persoane juridice/fizice române |  | Cerinţă obligatorie: 1) Prezentare Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului, in original sau copie legalizata , sau copie lizibila semnata si stampilata pentru “conformitate cu originalul” de catre reprezentantul legal al firmei, din care sa rezulte ca ofertantul are in obiectul de activitate executie lucrari si/sau comercializarea, producerea si/sau livrarea echipamentelor medicale eliberat cu cel mult 30 de zile inainte de data deschiderii ofertelor. 2)Certificat de inregistrare; |  |
| Persoane juridice /fizice străine |  | Cerinţă obligatorie: 1)Prezentare documente care dovedesc o formă de înregistrare ca persoana fizica sau juridica sau de atestare ori apartenenţa din punct de vedere profesional in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este stabilit. Documentele vor fi prezentate in copie legalizata si in traducere in limba romana efectuata de un traducator autorizat. Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica prevederile art.182 din OUG nr.34/2006 aprobata prin legea nr.337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. |  |
| IV.3.) Capacitatea economico-financiară |  |  |  |
| Informatii privind situatia economica si financiara Solicitat √ | Cerinte obligatorii: 1) Prezentare Fisa de informatii generale conform Formular anexat, din care sa reiasa cifra medie anuala de afaceri pe ultimii 3 ani (2008, 2009 si 2010); 2) Prezentare bilant contabil pe anii 2008, 2009 si 2010 vizat si inregistrat de organele competente in domeniu. 3) Cifra medie anuala de afaceri pe ultimii 3 ani (2008,2009,2010), sa fie mai mare sau egala cu 4.800.000 Euro. 4). Fisa de informatii generale– formularul C Nota: In acest caz autoritatea contractanta are obligatia de a lua in considerare si data la care operatorul economic a fost infiintat sau si-a inceput activitatea. |  |  |
| IV.4.) Capacitatea tehnică şi/sau profesională |  |  |  |
| Informaţii privind capacitatea tehnică Solicitat √ |  | Cerinţe obligatorii: 1) Declaratie privind lista principalelor lucrări similare din ultimii 5 ani (2006-pana la data limita de depunere a ofertelor) completata conform formularului anexat, care sa cuprinda obligatoriu incheierea, executarea si finalizarea cel putin a unui contract de lucrari pentru instalarea si punerea in functiune a unui accelerator linear, furnizare echipamente medicale similare celor solicitate in caietul de sarcini), insotita de copia contractelor declarate pentru a fi luat in calcul la indeplinirea cerintelor privind experienta similara, procesele verbale de receptie finala si recomandare din partea beneficiarilor contractelor respectiv din care sa reiasa in mod obligatoriu calificativul Bine sau Foarte Bine; În situatia în care ofertantul a fost asociat sau subcontractant la un contract pe care il nominalizeaza pentru a dovedi indeplinirea cerintelor minime impuse se solicita sa se specifice valoarea din contract care a fost prestata în asociere sau în subcontractare, (in cazul in care ofertantul a fost subcontractant va prezenta si contractul de subcontractare). 2) Autorizare pentru livrarea produselor de la producator sau reprezentantul acestuia in Romania completata conform formularului anexat. 3) Prezentarea unui contract incheiat cu un service autorizat sau orice alta dovada prin care furnizorul sa demonstreze ca are capacitatea de a asigura service-ul pentru produsele furnizate in perioada de garantie si post garantie; 4).Aviz de functionare,emis de M.S.P, in copie conf. cu originalul semnata si stampilat (incl.anexa)- valabil la data deschiderii ofertei. 5).Certificat de inregistrare a dispozitivelor medicale, inclusiv anexa sau Declaratie de conformitate a producatorului in care sa fie precizata conformitatea produsului cu una din directivele europene in domeniu:Directiva 93/42 CEE,directiva 98/79 CEE, directiva 90/385 CEE sau echivalent, valabil la data deschiderii ofertei, copie semnata si stampilata. 6).Autorizatia de comercializare de la producator, tradusa in limba romana in copie, conform cu originalul, valabila la data deschiderii ofertelor. Ofertantul declarat câştigător va prezenta în termen de 3 zile lucrătoare Autorizaţia de la producător, tradusă şi legalizată in limba romana, in copie, conform cu originalul, valabilă pe toată perioada de derulare a contractului. 7). Autorizaţie de securitate radiologica, emisă de CNCAN sau Autorizaţie de furnizare pentru produsele ofertate, emisă de CNCAN sau echivalent valabila la data deschiderii ofertelor. 8). Autorizatie pentru desfăşurarea de activităţi în domeniul medical (de manipulare) emisa de CNCAN valabila la data deschiderii ofertelor. |  |
| IV.5) Informaţii privind subcontractanţii |  | Se solicită dupa caz, completarea formularului cu subcontractanţii şi specializarea acestora insotita si de acordurile de subcontractare, precum si informatii privind proportia in care contractul de lucrari urmeaza se fie indeplinit de catre subcontractanti si specializarea acestora.Formular anexat. |  |
| IV.6.) Standarde de asigurare a calitatii Solicitat √ |  | Cerinta obligatorie: - Prezentarea Certificatului ISO: 9001:2001 sau echivalent, privind implementarea sistemului de management al calitatii in domeniul comercializarii sau producerii de echipamentelor medicale. Nota: In caz de asociere documentele care dovedesc implementarea unui sistem al managementului calitatii vor fi prezentate cel putin de liderul asocierii. Nu se accepta ofertantii in curs de certificare. |  |
| IV.7.) Acord de asociere |  | Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fiind obligati sa depuna in acest caz acordul de asociere completat conform Formularului M anexat in care vor fi precizate detaliat sarcinile ce revin fiecarui asociat, iar daca oferta lor va fi declarata castigatoare se solicita legalizarea acordului de asociere inainte de semnarea contractului. Nota: Atunci cand un grup de operatori economici depun oferta comuna, cerintele privind situatia personala si capacitatea de exercitare a activitatii profesionale trebuie sa fie indeplinite de fiecare asociat, iar cerintele privind situatia economica si financiara, precum si capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. |  |

V. PREZENTAREA OFERTEI

| V.1) Limba de redactare a ofertei | Oferta se va intocmi in limba romana. Documentele de calificare emise in alta limba se vor prezenta insotite de traduceri autorizate in limba romana. |
| --- | --- |
| V.2) Perioada de valabilitate a ofertei. | 90 de zile de la data depunerii ofertei. |
| V.3) Garanţie de participare Solicitat √ | - Cuantumul garanţiei de participare este de 396000 lei - Perioada de valabilitate a garanţiei de participare: 90 zile de la data limita de depunere a ofertei. - Modul de constituire a garanţiei de participare: 1.Scrisoare de garanţie bancară în favoarea autorităţii contractante, în original,; 2. Prin ordin de plata in contul de garantii al Spitalului Clinic Municipal ”Dr.Gavril Curteanu” Oradea, deschis la Trezoreria Oradea RO45TREZ0765006XXX009862, (OP original). Nota: -Ofertele care nu sunt însoţite de dovada constituirii garanţiei de participare vor fi respinse şi returnate la deschidere. Ofertantii tip IMM care indeplinesc prevederile legislatiei in vigoare(Legea nr.346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, astfel cum a fost modificata si completata ulterior) si doresc sa depuna 50% din valoarea garantiei de participare, vor depune documente prin care dovedesc ca sunt I.M.M. (completare formular anexat) Garanţia de participare se pierde de către ofertant în următoarele cazuri: -ofertantul îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a ofertei; -oferta sa fiind stabilită câştigătoare, nu constituie garanţia de bună execuţie în perioada de valabilitate a ofertei si oricum nu mai tarziu de 15 zile de la data semnari contractului; -oferta sa fiind stabilită câştigătoare, refuză să semneze contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a ofertei. Garanţia pentru participare, constituită de ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită că fiind câştigătoare, se restituie de către autoritatea contractantă în cel mult 3 zile lucrătoare de la data constituirii garantiei de buna executie. Garanţia pentru participare, constituită de ofertanţii a căror ofertă nu a fost stabilită câştigătoare, se returnează de către autoritatea contractantă după semnarea contractului de achiziţie publică cu ofertantul/ofertanţii ale căror oferte au fost desemnate câştigătoare, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la data expirării perioadei de valabilitate a ofertei. |
| V.4) Documentele ofertei | Oferta va cuprinde: a) documente care însoţesc oferta; b) documentele de calificare; c) propunerea tehnica si financiară. Documentele de calificare sunt cele solicitate la Capitolul IV |
| V.5) Documentele care însoţesc oferta | - Scrisoarea de înaintare Ofertantul trebuie să prezinte scrisoarea de înaintare în conformitate cu modelul anexat (care se va atasa in exteriorul ofertei) - Dovada constituirii garanţiei de participare -Declaratie privind incadrarea in categoria IMM-urilor (daca este cazul) |
| V. 6) Modul de prezentare a propunerii tehnice | Propunerea tehnica se va elabora in conformitate cu cerintele caietului de sarcini, in acest scop propunerea tehnica va contine: a) O descriere tehnica cat mai detaliata a produselor ofertate, prin care sa se demonstreze corespondenta acestora cu cerintele tehnice specificate in Caietul de sarcini. b) Va specifica durata de timp necesara proiectării „CENTRULUI DE ONCOLOGIE RADIOTERAPIE EXTERNA SI BRAHITERAPIE, CHIMIOTERAPIE (proiect „la cheie”)”, dar care nu va putea depăşi 30 de zile calendaristice de la data încheierii contractului; c) Se va specifica durata de timp necesară execuţiei, furnizării şi punerii în funcţiune a echipamentelor medicale, care va fi de maxim 180 de zile calendaristice de la data obţinerii tuturor avizelor necesare acestui proiect. d) Perioada de garantie acordata Secţiei de radioterapie externă si brahiterapie ofertată va fi de minim 2 ani de la data procesului verbal de receptie fără obiecţiuni, iar perioada de garanţie . |
| V.7)Modul de prezentare a propunerii financiare | Propunerea financiara se va prezenta in conformitate cu Formularul de oferta şi anexa la acest formular, care reprezinta elementul principal al propunerii financiare. Pretul din Formularul de oferta va reprezenta pretul total fara TVA pe total caiet de sarcini, inclusiv taxele aferente proiectarii, lucrarilor, serviciilor de transport, instalare si testare la sediul Spitalului Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu” si va fi exprimat atat in lei cat si in euro. Ofertantul va completa OBLIGATORIU anexa la Formularul de oferta, exprimand pretul pentru proiectare, executie, precum şi preţurile unitare pentru fiecare produs separat, în lei şi în euro. Echivalenta leu/euro se va calcula corespunzator cursului BNR la data de 19.05.2011. Se va prezenta o singura oferta de pret, nu se admit oferte alternative, iar pretul va ramane ferm pe toata durata de indeplinire a contractului. |
| ## V.8) Prezentarea ofertei NOTA:Ofertantul va suporta toate costurile asociate elaboarii si prezentarii ofertei sale, precum si a documentelor care o insotesc, iar autoritatea contractanta nu va fi responsabila sau raspunzatoare pentru costurile respective. | Autoritate contractanta : Spitalul Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu” Oradea Str. Corneliu Coposu nr. 12 , Oradea, jud. Bihor. PROCEDURA SE VA DESFĂŞURA ONLINE în SEAP. Data limită pentru depunerea ofertei: 22.06.2010 ora limită 15,00 Ofertanţii vor ataşa oferta financiara în SEAP şi vor transmite la sediul autorităţii un exemplar (pe suport de hârtie conform precizărilor descrise în continuare) la sediul autorităţii SPITALUL CLINIC MUNICIPAL „DR.GAVRIL CURTEANU” ORADEA, STR.CORNELIU COPOSU, nr.12 Oradea, camera 104, etaj 1. Modul de prezentare LA SEDIUL AUTORITĂŢII: Documentele care insotesc oferta, propunerea tehnica si propunerea financiara se vor prezenta astfel: (un singur exemplar , fara copii) I.Scrisoare de inaintare – la vedere; II.Scrisoare de imputernicire – la vedere; III.Garantia pentru participare – la vedere , IV.Plic sigilat A , pe care se va scrie mentiunea: -„Documente de calificare” -Numele ofertantului, adresa, telefon, fax In interiorul plicului A se va gasi : Plic sigilat A1 si care va contine: 1.Declaratie pe proprie raspundere, privind eligibilitatea copie conf. cu originalul semnata si stampilata, valabil la data deschiderii ofertelor 2. Declaratie privind inexistenta starii de faliment copie conf. cu originalul semnata si stampilata valabil la data deschiderii ofertelor. 3. Declaratie privind calitatea de participant la procedura 4.Certificat de inregistrare eliberat de O.N.R.C , copie conf. cu originalul semnata si stampilata 5. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului ,valabil la data deschiderii ofertelor, in copie conf. cu originalul semnata si stampilata 6.Aviz de functionare,emis de M.S.P (incl.anexa)- valabil la data deschiderii ofertelor copie conf. cu originalul semnata si stampilata 7.Certificat de inregistrare a dispozitivelor medicale, inclusiv anexa sau Declaratie de conformitate a producatorului in care sa fie precizata conformitatea produselor cu una din directivele europene in domeniu:Directiva 93/42 CEE,directiva 98/79 CEE, directiva 90/385 CEE sau echivalent, valabil la data deschiderii ofertelor copie conf. cu originalul semnata si stampilata 8.Autorizatia de comercializare de la producator, tradusa in limba romana ,in original si in copie, conform cu originalul, valabila la data deschiderii ofertelor copie conf. cu originalul semnata si stampilata 9. Documente emise de organisme acreditate care sa certifice ca furnizorul a implementat un sistem de management al calitatii in conformitate cu unul din standardele : UNI, ISO ,EN sau echivalent – copie conf. cu originalul semnata si stampilata, valabile la data deschiderii ofertelor. 10. Situatie financiar contabila (Bilantul financiar contabil la 31.12.2010.) vizata DGFP- copie semnata si stampilata. 11. Fisa de informatii generale– formularul C 12. Fisa de informatii privind experienta similara, cu recomandari din partea altor beneficiari –formularele D şi E V. Plic sigilat B, pe care se va mentiona: „Propunere tehnica” -Numele ofertantului, adresa, telefon, fax Acest plic va contine si pliante, cataloage, alte materiale de informare in sustinerea conformitatii produselor cu specificatiile tehnice solicitate. Totodată acest plic va conţine o declaratie pe proprie raspundere pentru asumarea clauzelor contractuale din modelul de contractul de lucrari anexat documentatiei de atribuire!!! VI. Plic sigilat C, pe care se va mentiona: „Propunere financiara” -Ofertantul este obligat să completeze Formularul de oferta, la care va anexa centralizatorul de preturi specificand valoarea full service pe an, pentru o perioada de 8 ani dupa perioada de garantie, termenul de amenajare a spatiului ( proiectare si executie ), de livrare si punere in functiune a echipamentelor exprimat in zile calendaristice. Propunerea financiara va fi facuta in euro si lei, avand in vedere cursul euro B.N.R din data de 19.05.2011 si va fi calculata la doua zecimale. Oferta financiara va fi facuta pe TOTAL PRODUSE, SERVICII SI LUCRARI in configuratia Caietului de Sarcini . Oferta financiara va fi puse in Plicul C. VII.Plicurile A, B si C (care contin documentele de calificare, propunerea tehnica si propunerea financiara) vor fi introduse intr-un alt plic D , pe al carui exterior se va scrie clar si citet: Numele si adresa autoritatii contractante Inscriptia „ A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA 23.06.2011 ORA 1000”. Daca plicul exterior nu este marcat conform cerintelor, autoritatea contractanta nu isi asuma nici o responsabilitate pentru ratacirea ofertei. Oferta va fi prezentata organizatorului licitatiei sigilata in forma descrisa anterior insotita de adresa de inaintare in 2 (doua) exemplare: 1(un) exemplar se va restitui ofertantului cu mentiunea ca plicul este intact, sigilat, data si ora depunerii. Ofertantii sunt rugati sa transmita ofertele prin curier special (si nu prin posta). Autoritatea contractanta va refuza ofertele predate in plicuri deteriorate, transparente, nesigilate sau cu semne distincte (ex. Denumirea ofertantului) Omiterea unei informatii cerute in documentele de licitatie sau prezentarea unei oferte necorespunzatoare prezinta riscuri asumate de ofertant. Ofertanţii au obligaţia de a respecta regulile formale de întocmire si depunere a ofertei, reguli instituite prin prezenta documentaţie de atribuire. |
| V.9)Data si ora limită de depunere a ofertelor | « 22.06.2011, ora 1500» -Ofertele depuse la altă adresă/depuse după data/ora limită sunt declarate întârziate şi vor fi respinse. |
| V.10) Deschiderea ofertelor | Deschiderea ofertelor va avea loc în data de 23.06.2011 ORA 1000, la sediul Spitalului Clinic Municipal” Dr.Gavril Curteanu” Oradea, Corneliu Coposu, nr.12, cam.111, etaj 1. La data ora şi locul anunţat se vor prezenta membrii comisiei de evaluare şi toţi ofertanţii sau împuterniciţii acestora care fac dovada unei împuterniciri scrise, precum si o copie a actului de identitate. |

VI. CRITERII DE ATRIBUIRE

VI.1) Preţul cel mai scăzut □

VI.2) Cea mai avantajoasă ofertă economică √ Factorii de evaluare si ponderile corespunzatoare lor sunt : - pretul – 80% - service post garantie (valoare full service pe an) – 15% - termen de constructie, amenajare a spatiului, de livrare si punere in functiune –5% Algoritm de calcul al punctajului: - pretul cel mai mic /pret ofertant *80 - valoarea full service pe an cea mai mica / valoarea full service pe an ofertant *15 - termenul de amenajare a spatiului, de livrare si punere in functiune cel mai mic / termenul de amenajare a spatiului, de livrare si punere in functiune ofertant *5

Criteriul pe baza caruia va fi atribuit contractul de lucrari va fi ”OFERTA CEA MAI AVANTAJOASĂ DIN PUNCT DE VEDERE ECONOMIC” PE TOTAL CAIET DE SARCINI. In acest sens, se va intocmi un clasament in ordinea descrescatoare a punctajelor ofertelor prezentate in cadrul ofertelor declarate admisibile, oferta care va prezenta cel mai mare punctaj va fi declarata castigatoare.

VII. Atribuirea contractului

| VII.1 Ajustarea preţului contractului DA □ NU √ |  |
| --- | --- |
| VII.2. Garanţia de bună execuţie a contractului DA √ NU □ | Cuantumul garanţiei de bună execuţie va fi de 10% din pretul contractului. Modul de constituire a garanţie de bună execuţie: - contractantul are obligatia de a deschide un cont de garantie de buna executie la dispozitia autoritatii contractante, la o banca agreata de ambele parti, in care va depune o suma echivalenta 0,5% din valoarea contractului, restul va fi retinut succesiv din facturile emise de executant, respectiv 9,5% din fiecare factura emisa catre achizitor pana la concurenta celor 10% din valoarea fara TVA a contractului (5% daca face dovada ca se incadreaza in categoria IMM-urilor) din pretul contractului fara TVA, Sau prin, -Scrisoare de garantie bancara de buna executie in favoarea autoritatii contractante, conform formularului anexat. Nota: - Ofertantii tip IMM pot beneficia de reducerea garantiei de buna executie. - Modul de constituire al garantiei se va stabili de comun acord cu ofertantul castigator inainte de semnarea contractului. - Modul de restituire a garantiei de buna executie : conform art. 92,alin4) din HG nr. 925/2006 (actualizata) . |

VIII. Modul de lucru al comisiei de evaluare şi stabilirea ofertei câştigătoare.

Comisia de evaluare va examina ofertele depuse în vederea stabilirii ofertei câştigătoare. În acest scop va proceda mai întâi la verificarea documentelor de calificare prezentate şi după solicitarea clarificărilor necesare (unde este cazul) va stabili ofertanţii calificaţi. Fiecare ofertant calificat trebuie să îndeplinească cerinţele minime de calificare solicitate in documentatie.

După stabilirea ofertanţilor calificaţi şi excluderea celor descalificaţi, comisia de evaluare va analiza şi verifica fiecare ofertă atât din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, cât şi din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le implică.

Oferta câştigătoare se stabileşte numai dintre ofertele admisibile şi numai pe bază criteriului de atribuire precizat în documentaţia de atribuire.

Pe parcursul analizării şi verificării documentelor prezentate de ofertanţi, comisia de evaluare are dreptul de a solicita oricând clarificari, iar ofertanţii au obligaţia de a pune la dispoziţia comisiei în termenul impus de către aceasta, clarificări sau completări ale documentelor prezentate pentru demonstrarea îndeplinirii cerinţelor minime de calificare sau pentru demonstrarea conformităţii ofertei cu cerinţele solicitate.

IX. ALTE PRECIZĂRI

Termenul de depunere a contestatiei este de 5 zile din ziua următoare luarii la cunostinta a actului considerat nelegal.

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0259/267903 – Compartiment Achizitii Publice.

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL

EC.BRAD ANCA

ŞEF SERVICIU ADMINISTRATIV

ING.TARŢA NICOLAIE

ŞEF BIROU JURIDIC

CONS.JUR.MERMEZE GEORGETA

ŞEF BIROU ACHIZIŢII PUBLICE

EC.POINAR MIRELA

OPERATOR ECONOMIC                                                                    Formular A

____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al _______________________________,

(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm in situaţia prevăzută la art. 180 din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/ sau spălare de bani.

De asemenea, declar că la prezenta procedură nu particip în două sau mai multe asocieri de operatori economici, nu depun candidatură/ofertă individuală şi o alta candidatură/ofertă comună, nu depun ofertă individuală, fiind nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _________________________ .

(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completării ......................

Operator economic,

_________________

(semnătura autorizată)

OPERATOR ECONOMIC

_____________________

(denumirea/numele)

Formular B

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181

Subsemnatul(a)........................................................ [se inserează numele operatorului economic - persoana juridică], în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de .......................................................................[ se menţionează procedura] pentru achiziţia de.................................................................................................................. [se inserează, după caz, denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV], la data de ................. [se inserează data], organizată de .................................................................... [se inserează numele autorităţii contractante],

declar pe proprie răspundere că:

- nu sunt în stare de faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul-sindic;

- mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care este stabilit până la data solicitată.................

- în ultimii 2 ani nu mi-am îndeplinit corespunzator obligaţiile contractuale, si ca urmare nu am produs grave prejudicii beneficiarilor;

- nu am fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională;

- nu prezint informaţii false, si ma angajez sa prezint informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Operator economic,

………………………….

(semnătura autorizată )

Formular C

OPERATOR ECONOMIC

_____________________

(denumirea/numele)

INFORMAŢII GENERALE

1. Denumirea/numele:
2. Codul fiscal:
3. Adresa sediului central:
4. Telefon:
Fax:
Telex:
E-mail:
5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare ......................................................................

(numărul, data şi locul de înmatriculare/înregistrare)
6. Obiectul de activitate, pe domenii: ................................................................................
                                                            (în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: .................................................
                     (adrese complete, telefon/telex/fax, certificate de înmatriculare/înregistrare)

8. Principala piaţă a afacerilor:
9. Cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani:

|  | Anul | Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie ( lei RON) | Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie (echivalent EURO) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2008 |  |  |
| 2 | 2009 |  |  |
| 3. | 2010 |  |  |
| 4. | Cifra medie |  |  |

Cursul de schimb pentru anul 2008 :

Cursul de schimb pentru anul 2009 :

Cursul de schimb pentru anul 2010:

Operator economic,

…….........……………….

(semnătura autorizată )

Formular D

OPERATOR ECONOMIC

_____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR

LUCRARI SIMILARE DIN ULTIMII 5 ANI

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .........................................................................................

(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ...........................................................................

(denumirea si adresa autoritaţii contractante)     cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatură cu activitatea noastră.

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ………………………………………………………

(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Operator economic,

………… ……………….

(semnatura autorizată )

| Nr. Crt. | Obiectul contractului | Codul CPV | Denumirea/numele beneficiarului/clientului Adresa | Calitatea furnizorului*) | Preţul total al contractului | Procent îndeplinit de furnizor % | Cantitatea (U.M.) | Perioada de derulare**) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |

Operator economic,

......................

(semnatura autorizată)

________

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat, subcontractant.

**) Se va preciza perioada de începere şi de finalizare a contractului de lucrari.

…………………………………                                                             Formular  E

(Numele si adresa emitentului)

## RECOMANDARE

In legatura cu participarea ………………………………………………………………

( Numele si adresa ofertantului )

la derularea procedurii de achizitie publica......................................................, noi

(denumirea procedurii)

............................................................................................................................ ca urmare

(se trece numele, datele de identificare  si adresa emitentului)

a colaborarii in derularea unor contracte de ............................................ , cu societatea

(se trece tipul de contract)

mai sus mentionata, suntem in masura  a va face cunoscute urmatoarele :

a) Numita societate a derulat cu societatea noastra urmatorul contract:

………………………………………………………………………………………………………

(denumire obiect contract,nr. contract, perioada de derulare, valoare)

Observatii……………………………………………………….

b) Apreciem calificativul de indeplinire a contractului de lucrari, din punct de vedere al caliatatii si livrarii, ca fiind:

FOARTE BUN         BUN              SATISFACATOR              NESATISFACATOR

c) Alte precizari……………………………………………………………………………….

Prezentul document are caracter de recomandare si este eliberat pe baza datelor inregistrate in cadrul unitatii noastre.

Data completarii

…………………………

Semnatura si stampila

..........................

Formular F

DECLARAŢIE privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii

I. Date de identificare a întreprinderii

Denumirea întreprinderii

............................................................

Adresa sediului social

............................................................

Cod unic de înregistrare

............................................................

Numele şi funcţia

............................................................

(preşedintele consiliului de administraţie, director general

sau echivalent)

II. Tipul întreprinderii

Indicaţi, după caz, tipul întreprinderii:

[] Întreprindere autonomă. În acest caz, datele din tabelul de mai jos

sunt preluate doar din situaţia economico-financiară a întreprinderii

solicitante. Se va completa doar declaraţia, fără anexa nr. 2 din L346/2004

[] Întreprindere parteneră. Se va completa tabelul de mai jos pe baza

rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr. 2, precum şi a fişelor

adiţionale care se vor ataşa la declaraţie.

[] Întreprindere legată. Se va completa tabelul de mai jos pe baza

rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr. 2, precum şi a fişelor

adiţionale care se vor ataşa la declaraţie.

III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii*1)

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│Exerciţiul financiar de referinţă*2)                                        │

├─────────────────────────┬─────────────────────────┬────────────────────────┤

│Numărul mediu anual de   │ Cifra de afaceri anuală │  Active totale         │

│salariaţi                │       netă              │ (mii lei/mii euro)     │

│                         │  (mii lei/mii euro)     │                        │

├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤

│                         │                         │                        │

├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤

│                         │                         │                        │

├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤

│                         │                         │                        │

└─────────────────────────┴─────────────────────────┴────────────────────────┘

Important:

Precizaţi dacă, faţă de exerciţiul      []  Nu

financiar anterior, datele financiare   []  Da (în acest caz se va completa

au înregistrat modificări care                  şi se va ataşa o declaraţie

determină încadrarea întreprinderii             referitoare la exerciţiul

într-o altă categorie (respectiv                financiar anterior)

micro-întreprindere, întreprindere

mică, mijlocie sau mare).

Semnătura ........................................

(numele şi funcţia semnatarului,

autorizat să reprezinte întreprinderea)

Declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie şi din

anexe sunt conforme cu realitatea.

Data întocmirii ...........................

Semnătura .................................

Formular G

OPERATOR ECONOMIC
............................
(denumirea/numele)

AUTORIZARE

Catre…………………………………………..

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Noi………….(denumirea producatorului, adresa completa, inregistrare), ca producatori de ………..(denumirea produselor) si avand capacitatile de productie in (adresa fabricii), il autorizam prin prezenta pe furnizorul ………….(denumirea furnizorului) sa asigure pentru produsele  respective indeplinirea obligatiilor care decurg din contractul  de lucrari, referitoare la lucrari, servicii de instalare si punere in functiune, de intretinere si de asistenta tehnica.

Data completării ……………………

Producator,

…………………………………….

(semnătura autorizată)

Formular H

Operator economic,

…….........……………….

DECLARAŢIE PRIVIND PARTE/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE SUBCONTRACTANŢI ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA

Subsemnatul ______________________, administrator al societăţii comerciale __________________________________, declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul de mai jos sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Comunei ……………….. cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declaraţie este valabilă până la valabilitatea ofertei.

| Nr. Crt. | Denumirea subcontractantului | Parte/părţile subcontractate | Acord subcontractor, cu specimen de semnătură |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

Data completării ..............................

Operator economic,

…….........……………….

(semnătura autorizată )

Formular N

BANCA

___________________

(denumirea)

SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ DE BUNĂ EXECUŢIE

Către ___________________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la contractul de achiziţie publică ________________________________,

(denumirea contractului)

încheiat între __________________ , în calitate de contractant, şi __________________, în calitate de achizitor, ne obligăm prin prezenta să plătim în favoarea achizitorului, până la concurenţa sumei de _____________ reprezentând ______% din valoarea contractului respectiv, orice sumă cerută de acesta la prima sa cerere însoţită de o declaraţie cu privire la neîndeplinirea obligaţiilor ce revin contractantului, astfel cum sunt acestea prevazute în contractul de achiziţie publică mai sus menţionat. Plata se va face în termenul menţionat în cerere, fără nici o altă formalitate suplimentară din partea achizitorului sau a contractantului.

Prezenta garanţie este valabilă până la data de ____________________ .

În cazul în care parţile contractante sunt de acord să prelungească perioada de valabilitate a garanţiei sau să modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului băncii, se va obţine acordul nostru prealabil; în caz contrar prezenta scrisoare de garanţie îşi pierde valabilitatea.

Parafată de Banca _______________ în ziua ______ luna ________ anul _____

Operator economic,

…………………………………….

(semnătura autorizată)

Formular K

OPERATOR ECONOMIC

_____________________

(denumirea/numele)

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către ....................................................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

În atenţia membrilor Comisiei de Evaluare

Subscrisa …………………………………, cu sediul în ………………………………….. nr. ………, bl. …….., sc. ……., ap. ……, CUI ……………………….., ca urmare a invitaţiei nr. ………………… din data de …………………………….., publicată în SEAP în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică de …………………….., prin prezenta vă transmitem oferta noastră, precum şi următoarele documente:

1. documentul privind garanţia de participare ………………………………., în cuantumul şi în forma stabilită de Dumneavoastră prin documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei,

2. coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând oferta în original şi în copie,

3. documentele care însoţesc oferta.

În speranţa că, oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface toate cerinţele, vă asigurăm de întreaga noastră consideraţie.

Cu deosebit respect,

Data completării ..............................

Operator economic,

…….........……………….

(semnătura autorizată )

Formular  M

ACORD DE ASOCIERE

Noi parti semnatare.................................................................. ne asociem

(denumirea, sediul)

Pentru a realiza in comun investitia, dupa cum urmeaza:

- Activitati economice ce se vor realiza in comun........................................

- Contributia ficarei parti la realizarea sarciniloreconomice comune, convenite........................................

- Conditii de administrare si de conducere a asociatiei.........................................

- Modalitati de impartire a rezultatelor activitatii economice desfasurate......................................................................

- Cauzele incetarii asoviatiei si modul de impartire a rezultalelorlichidarii...............................................

- Repartizarea fizica, valorica si procentuala a lucrarilor preluate de fiecare asociat pentru executia obiectivului supus licitatiei..........................................

- Liderul asociatiei............................................................................................

- Alte cauze.......................................................................................................

Data completarii.............................

Liderul asociatiei

........................................

(denumirea)

Asociat A                                                Asociat B                            Asociat C

....................                                         .....................                      ......................

(denumirea)                                                             (denumirea)                        (denumirea)

Nota:

- Se prezinta acordul de asociere incheiat cu toti asociatii, din care sa rezulte categoriile de lucrari care se executa de fiecare asociat sau partile fizice din obiect precum si valoarea ce revine fiecarui asociat.

- In cazul asociatiei castigatoare a licitatiei, acordul de asociare va fi legalizat potrivit legii si va constitui parte integranta a contractului de antrepr

Formular I

BANCA

............

(denumirea)

SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ

pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica

Către .....................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ………………………………………………….., noi banca ………………………………, având sediul înregistrat la ............................….. …………………............. ne obligăm faţă de autoritatea contractantă ………………………………. să plătim în locul ofertantului ………………….. (denumirea ofertantului pentru care se obligă banca) suma de ………… lei (se precizează suma), la prima cerere scrisă a autorităţii contractante, fără ca aceasta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiţia ca în cererea sa, autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea şi datorată ei, este din cauza existentei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare:

- ofertantul ………………. (denumirea ofertantului pentru care se obligă banca) revocă oferta după deschiderea acesteia şi înainte de adjudecare,

- ofertantul ………………. (denumirea ofertantului pentru care se obligă banca) revocă oferta după adjudecare,

- ofertantul desemnat câştigător ………………. (denumirea ofertantului pentru care se obligă banca) nu semnează contractul de servicii în termenul de valabilitate al ofertei,

- ofertantul declarat câştigător ………………. (denumirea ofertantului pentru care se obligă banca) nu constituie garanţia de bună execuţie.

Plata se va face în termenul menţionat în cerere, fără nici o altă formalitate suplimentară din partea autorităţii contractante sau a ofertantului.

Prezenta garanţie este valabilă până la data de .................. .

Parafată de Banca ................. în ziua ........ luna ....... anul ......

(semnătura autorizată)

Formular J

OPERATOR ECONOMIC

_____________________

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ

Către ....................................................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Domnilor,

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului .................................................................. (denumirea/numele ofertantului),  ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să proiectăm, să executăm, să furnizam şi să punem în funcţiune produsele ce fac obiectul achizitiei privind Achizitia de……………………………………….. pentru Spitalul Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu din Oradea”, conform caietului de sarcini, pentru suma de .............................. (suma în litere si în cifre, precum si moneda ofertei fara TVA), la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de ....................... (suma în litere si în cifre), plătibilă după recepţia produselor.

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilita câştigătoare, să proiectăm, executăm, furnizam şi să punem în funcţiune produsele în perioada de timp stabilita in oferta/graficul de timp anexat.

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ........ zile, (durata în litere şi cifre), respectiv până la data de ...................... (ziua/luna/anul), si ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilita câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

5. Precizam ca:

|_| depunem oferta alternativa, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de oferta separat, marcat în mod clar "alternativa";

|_| nu depunem oferta alternativa.

(Se bifează opţiunea corespunzătoare.)

6. Am înţeles si consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilita ca fiind câştigătoare, sa constituim garanţia de buna execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.

7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care o puteţi primi.

8. Precizăm că, la elaborarea ofertei noastre, am ţinut cont de toate obligaţiile legale care ne incumbă referitoare la condiţiile de muncă şi protecţie a muncii, pe care ne angajăm să le respectăm întocmai pe tot parcursul îndeplinirii contractului de lucrari.

Data _____/_____/_____

_____________, în calitate de _____________________, legal autorizat să semnez

(semnătura)

oferta pentru şi în numele ____________________________________.

(denumirea/numele operator economic)

OPERATOR ECONOMIC                                                                   ANEXA  Formular J

_____________________

(denumirea/numele)

CENTRALIZATOR DE PREŢURI

###### VA FI COMPLECTAT DE CĂTRE OFERTANT

| Nr. Crt. | Denumire actiune/produs | Cantitate | P.U. fara TVA |  | Valoare fără tva |  | TVA 24% |  | Total valoare |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | lei | euro | lei | euro | lei | euro | lei | euro |
|  | Proiectare Centru Oncologic | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Constructie Centru oncologic | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Accelerator liniar multifunctional de energie maxima 15 şi/sau 18MV | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Simulator | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Computer plan tratament | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sistem computerizat de comunicare, comanda si control | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sistem de dozimetrie | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sistem de imobilizare | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sistem complet de tratament cu brahiterapie | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X | TOTAL | X | X |  |  |  |  |  |  |  |

Preţul va include  transportul şi asigurarea până la destinaţia finală, respectiv depozit achizitor, Oradea, str. Corneliu Coposu nr. 12.

Ca monedă de referinţă se consideră  Euro la cursul BNR din data de 19.05.2011 - 1Euro = 4,1254 lei.

OFERTANT,

(semnatura autorizată)

Valoare fullservice/an fără TVA - ............................Euro

Contract de lucrari

nr.______________data_______________

1. Partile contractante

In temeiul OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată prin Legea nr.337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a HG nr.925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, s-a incheiat prezentul contract de lucrari avand ca obiect  “………………..” in …………………….

între

Autoritatea contractantă „SPITALUL CLINIC MUNICIPAL „DR.GAVRIL CURTEANU” ORADEA, adresa / sediul Oradea, str. C. Coposu nr. 12, telefon: 0259/441844, fax  0259/442687, cod fiscal 4208463, cont trezorerie RO28TREZ0765041XXX000270, deschis la Trezoreria Oradea, reprezentată prin Dr.Pop Ovidiu Laurean, funcţia Manager şi Ec.Brad Anca, funcţia  Director Financiar Contabil,  in calitate de achizitor, pe de o parte

şi

………………………….. cu sediul in ………….., str. …………., nr………,., telefon/fax …………..,  numarul de înmatriculare ……….., cod unic de inregistrare ……………. cont nr. ………………… deschis la Trezoreria …………., reprezentat prin administrator ………………. în calitate de executant, pe de alta parte.

2. Definitii

2.1. - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

a. contract - prezentul contract si toate anexele sale;

b. achizitor si executant - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;

c. pretul contractului - pretul platibil executantului de catre achizitor, in baza contractului, pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin contract;

d. amplasamentul lucrarii - locul unde executantul executa lucrarea;

e. forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;

f. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.

g. utilizator- persoana fizica sau juridica care utilizeaza lucrarile cuprinse in prezentul contract

3. Interpretare

3.1. - In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma de singular vor include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2. - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice, daca nu se specifica in mod diferit.

4. Obiectul principal al contractului

4.1. - Executantul se obliga:

- să proiecteze CENTRUL DE ONCOLOGIE: RADIOTERAPIE ŞI CHIMIOTERAPIE (proiect „la cheie”)  in conformitate cu tema de proiectare prezentată în caietul de sarcini şi cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

- să execute lucrările conform proiectului pentru CENTRUL DE ONCOLOGIE: RADIOTERAPIE ŞI CHIMIOTERAPIE (proiect „la cheie”)  in conformitate cu tema de proiectare prezentată în caietul de sarcini şi cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

- să furnizeze şi să pună în funcţiune următoarele aparate: accelerator liniar multifunctional de energie maxima 15 şi/sau 18MV 1 buc, Simulator 1 buc, Computer plan tratament = 10 buc, Sistem computerizat de comunicare, comanda si control 1 buc, Sistem de dozimetrie 1 buc, Sistem de imobilizare 2 buc, Sistem complet de tratament cu brahiterapie 1 buc, conform ofertei depuse.

4.2.- Achizitorul se obliga sa plateasca executantului pretul convenit  pentru  realizarea “ CENTRULUI DE ONCOLOGIE: RADIOTERAPIE ŞI CHIMIOTERAPIE (proiect „la cheie”)  ce face obiectul prezentului contract.

4.3. - CENTRUL DE ONCOLOGIE: RADIOTERAPIE ŞI CHIMIOTERAPIE cuprinde : proiectare, executie cladire noua şi reamenajare corp de cladire existenta si achizitionarea şi punerea în funcţiune a  urmatoarelor aparate: accelerator liniar multifunctional de energie maxima 15 şi/sau 18MV 1 buc, Simulator 1 buc, Computer plan tratament = 10 buc, Sistem computerizat de comunicare, comanda si control 1 buc, Sistem de dozimetrie 1 buc, Sistem de imobilizare 2 buc, Sistem complet de tratament cu brahiterapie 1 buc pentru Spitalul Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu din Oradea.

Clauze obligatorii

5. Preţul contractului

5.1. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către achizitor, conform graficului de plati, este de ____________ , la care se adaugă TVA, 24%.

6. Durata contractului

6.1. - Contractul de lucrări intră în vigoare la data constituirii garantiei de buna executie şi îşi produce efectele până la data încheierii procesului verbal de recepţie finală a lucrărilor contractate şi eliberarea garanţiei bancare de bună execuţie.

6.2.- Termenul de realizare a CENTRULUI DE ONCOLOGIE: RADIOTERAPIE ŞI CHIMIOTERAPIE (proiect „la cheie”)  este de ……………zile, conform Anexei nr.2.

7. Aplicabilitate

7.1. –Contractul de lucrari intra in vigoare dupa constituirea garantiei de buna executie conf. art.12.1 , respectiv la data de …………..

8. Documentele contractului

8.1. - Documentele contractului sunt:

a) caietul de sarcini si tema de proiectare;

b) propunerea tehnică şi propunerea financiară;

c) graficul de îndeplinire a contractului, inclusiv termenele intermediare ;

d) garanţia de bună execuţie;

e) Anexa nr.1 (defalcarea preţului total din propunerea financiară)

f)Anexa nr.2 (termenul de proiectare, execuţie, livrare şi punere în funcţiune)

g)Anexa nr.3 (planşa model cu proiectul Centrului de Oncologie radioterapie şi chimioterapie)

9. Obligaţiile principale ale executantului

9.1 - Executantul se obliga sa proiecteze, execute “CENTRU DE ONCOLOGIE RADIOTERAPIE ŞI CHIMIOTERAPIE şi să furnizeze si sa puna in functiune aparatele in termen de …………………….. luni ,conform termenlor prevazute la clauza 6.2. din contract.

9.2 - (1) Executantul are obligaţia de a proiecta, executa, furniza, instala si pune in functiune CENTRU DE ONCOLOGIE: RADIOTERAPIE ŞI CHIMIOTERAPIE, precum şi de a remedia viciile ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract.

(2) Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

9.3 – (1) Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, înainte de începerea execuţiei lucrării, spre aprobare, graficul de lucrari intermediare  necesar execuţiei lucrărilor, în ordinea tehnologică de execuţie.

– (2) In cazul in care termenele intermediare de executie  asumate in grafic nu sunt respectate, contractul va fi considerat reziliat de drept dupa expirarea perioadei de maxim 10% din durata totala de executie, fara necesitatea unei alte formalităţi şi fără intervenţia vreunei autorităţi sau instanţe de judecată.  Executantul este considerat de drept pus in intarziere, fara alta notificare. Prezenta clauza nu va produce efecte in caz de forta majora.

- (3) În termen de 3 zile lucratoare după momentul rezilierii, Achizitorul va certifica cantitatea lucrarilor executate, de la data intermediara  stabilita in graficul de executie pana la momentul rezilierii,  acestea intrand in mod gratuit in proprietatea privata a autoritatii contractante, exceptie facand situatia in care neexecutarea se datoreaza fortei majore.

- (4) In cazul platilor partiale, acestea se vor realiza doar pentru lucrarile executate cu respectarea termenelor intermediare asumate prin graficul de executie, in caz contrar aplicandu-se prevederile punctului 9.3 - alin (2) si (3). Factura va fi însoţită în mod obligatoriu de Procese Verbale de recepţie aferente fiecărei faze semnat fără obiecţiuni de către beneficiar.

9.4. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii.

9.5 - (1) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în orice problemă, menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul consideră că dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii, în scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale.

9.6 - (1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de achizitor, precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective.

9.7 - Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia:

de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane;

de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, îngrădire, alarmă şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;

de a lua toate măsurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru.

9.8 - Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă, de la data primirii ordinului de începere a lucrării până la data semnării procesului-verbal de recepţie a lucrării.

9.9 - (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:

a) confortul riveranilor; sau

b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care deservesc proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane.

(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligaţia prevăzută la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului.

9.10 - (1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil caile publice ce comunică cu sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi; executantul va selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele, va limita şi repartiza încărcăturile, în aşa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, de pe şi pe şantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale incaperilor respective.

(2) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui drum de acces care comunică cu sau care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, executantul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor drumuri.

(3) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în contract, executantul este responsabil şi va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care se află pe traseul şantierului.

9.11 - (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia:

de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier;

de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;

de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, numai acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie.

9.12 - Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale construcţiei, ivite într-un interval de 10 ani de la recepţia lucrării precum si dupa împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor de proiectare şi de execuţie în vigoare la data realizării ei, conform art. 29 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare.

9.13 - Executantul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), sau cele legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu execuţia lucrărilor sau încorporate în acestea; şi

daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

9.14.- La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia de a notifica, în scris, achizitorului că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie la terminarea lucrarilor si punerea in functiune a Centrului Oncologie Radioterapie şi Chimioterapie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie. Achizitorul are la dispozitie 14 zile pentru organizarea receptiei la terminarea lucrarilor, acestea decurgand de la data inregistrarii notificarii la sediul beneficiarului, care nu trebuie sa depaseasca data de .................................

La sfârşitul execuţiei lucrării ( punerea in functiune a Centrului de Oncologie radioterapie şi chimioterapie ) se vor prezenta achizitorului :

a)	Factura fiscală;

b)	Situaţii de lucrări;

c)	Procese verbale de recepţie;

d)	Documente de calitate conformitate si garantie pentru materialele puse in opera;

e)	Certificat de agrement tehnic pentru materialele achizitionate din import.

f)	Buletine de verificări, măsurători, încercări – inclusiv pentru materialele importate;

g)	Dosarul lucrarii completatat cu toate înregistrările declarate în PCCVI (plan control calitate, verificări şi încercări).

9.15. Executantul va numi un responsabil care va răspunde pentru securitatea şi prevenirea accidentelor pe şantier. Această persoană trebuie să fie calificată pentru o astfel de răspundere şi să aibă autoritatea de a emite dispoziţii şi de a lua măsurile necesare pentru prevenirea accidentelor.

9.16. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, executantul are obligaţia de a sprijini activitatea persoanei responsabile cu prevenirea accidentelor, în scopul exercitării răspunderii şi autorităţii sale.

9.17. Executantul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă, evenimentelor şi incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice (utilaje, instalaţii etc.) procedee tehnologice utilizate sau, de către lucrătorii săi şi cei aparţinând societăţilor care desfăşoară activităţi pentru acesta (subcontractanţi), în conformitate cu prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 şi a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, precum şi orice modificare legislativă apărută pe timpul desfăşurării contractului.

9.18. În cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente periculoase în activitatea desfăşurată de executant, acesta va comunica şi cerceta accidentul de muncă, evenimentul, conform prevederilor legale pe care îl va înregistra la Inspectoratul Teritorial de Muncă al Judeţului Bihor.

9.19. Executantul va păstra un registru şi va întocmi rapoarte privind sănătatea, securitatea şi facilităţile sociale ale persoanelor, conform cerinţelor persoanei autorizate de achizitor.

9.20. Achizitorul va înregistra numai cu evenimentele produse propriilor angajaţi.

9.21. Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune –interese, compensaţii plătibile prin lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant sau subcontractant, cu excepţia accidentelor sau prejudiciilor rezultate din vina achizitorului sau a angajaţilor acestuia.

9.22.-(1) Graficul de executie (inclusiv termenele intermediare ) reprezinta parte integranta din contractul incheiat si are caracter obligatoriu pe toata perioada de derulare a contractului.

9.23. -(1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara aprobarea achizitorului.

(2)-Executantul are obligatia de a notifica achizitorului, ori de cate ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile, sunt finalizate pentru a fi examinate si masurate.

(3)-Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti de lucrare, la dispozitia achizitorului, si de a reface aceasta parte sau parti de lucrare, daca este cazul, pe cheltuiala acestuia.

9.24.- In cazul in care executantul executa lucrari care devin ascunse fara a fi in prealabil verificate de catre achizitor/dirigintele de santier, acestea vor fi descoperite la cererea achizitorului de catre executant pe cheltuiala acestuia impreuna cu lucrarile necorespunzatoare din punct de vedere calitativ.

10. Obligatiile achizitorului

10.1. - Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului amplasamentul lucrarii liber de orice sarcina.

10.2. - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricaror alte informatii furnizate executantului, precum si pentru dispozitiile sale.

Achizitorul va depune toate diligentele pentru eliberarea cu celeritate a avizelor care cad in sarcina sa de eliberare in conditiile in care executantul a depus o documentatie corecta si corespunzatoare inregistrata la achizitor.

10.3. -(1) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, următoarele:

amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;

suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier;

racordurile pentru utilităţi (apă, gaz, energie, canalizare etc.), până la limita amplasamentului şantierului.

în scopul execuţiei lucrărilor care fac obiectul prezentului contract, energia electrică, apa, gazul şi alte servicii pe care achizitorul le are disponibile pe şantier, cantităţile consumate şi sumele datorate conform preţurilor menţionate pentru aceste servicii vor fi convenite de către părţi conform citirii contoarelor de pe santier, şi vor fi deduse de către achizitor, după emiterea facturii, din situaţiile de plăţi.

(2) Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către executant.

10.4.- Achizitorul are obligatia de a verifica proiectul elaborat, lucrarile realizate de executant, echipamentele furnizate si puse in functiune si de a le confirma prin acceptarea situatiilor de lucrari lunare prezentate de acesta numai daca acestea corespund cantitativ si calitativ caietului de sarcini si proiectului tehnic.Termenul de verificare este de maxim 5 zile lucratoare de la primirea situatiilor de lucrari de la executant. In acelasi termen achizitorul va solicita, daca este cazul lista integrala a documentelor care trebuie completate in vederea  verificarii situatiei de lucrari.

Termenul de acceptare/respingere este de 3 zile de la completarea documentelor  solicitate.

10.5.- Achizitorul are obligatia de a efectua plata lucrarilor executate conform art.18 din prezentul contract

10.6. –Achizitorul are obligatia de a efectua receptia pe fiecare fază de execuţie, la terminarea lucrarilor executate precum si receptia finala la expirarea termenului de garantie a lucrarilor. În acest sens se vor întocmi procese verbale de recepţie aferent fiecărie faze, proces verbal la finalizarea lucrărilor precum şi proces verbal la recepţia finală, respectiv la expirarea termenului de garanţie a lucrărilor.

11.Protectia patrimoniului cultural national

11.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relaţiile dintre părţi, ca fiind proprietatea absolută a achizitorului.

11.2 - Executantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte persoane sa nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 11.1, iar imediat după descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor, de a înştiinţa achizitorul despre această descoperire şi de a îndeplini dispoziţiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel de dispoziţii, executantul suferă întârzieri şi/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, părţile vor stabili:

orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;

totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la preţul contractului.

11.3 - Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor prevăzute la clauza 11.1, de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi comisia monumentelor istorice.

Clauze specifice

12. Garantia de buna executie a contractului

12.1. - (1) Cuantumul garantiei de buna executie va fi de 10% din valoarea fara TVA a contractului. In cazul in care contractantul beneficiaza de prevederile Legii  346/2004 cu privire la stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii prezentand pana cel tarziu la data semnarii contractului “declaratia privind incadrarea in categoria IMM”, va beneficia de o reducere de 50% a garantiei de buna executie.

(2)Executantul se obliga sa deschida un cont la dispozitia achizitorului, in care va depune la deschiderea acestuia, o suma initiala in valoare de ……………, reprezentand 0,5% din valoarea contractului fara TVA, pana la data de ________________. Pe parcursul indeplinirii contractului, achizitorul urmeaza sa alimenteze acest cont prin retineri din sumele datorate si cuvenite executantului, conform situatiilor de plata aprobate de catre achizitor. Achizitorul va dispune ca banca sa instiinteze executantul de varsamantul efectuat, precum si de destinatia lui. Contul astfel deschis este purtator de dobanda in favoarea executantului.

12.2. - Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare şi să emită ordinul de începere a contractului numai după ce executantul a făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie.

12.3. Restituirea garantiei de buna executie se va face astfel:

70% din valoarea garantiei aferenta lucrarilor de executie in termen de 14 zile de la data incheierii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, daca nu a ridicat pana la acesta data pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

30% din valoarea garantiei aferenta lucrarilor de executie la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate, pe baza procesului verbal de receptie finala, in termen de 14 zile de la incheierea acestuia.

12.4. - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita prejudiciului creat, daca executantul nu isi executa, executa cu intarziere sau executa necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru executantului, precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate.

13. Inceperea si executia lucrarilor

13.1. – 1) Executantul are obligatia de a incepe lucrarile in timpul cel mai scurt posibil de la primirea procesului verbal de predare a amplasamentului, din partea achizitorului, termen ce nu va depasi 3 zile calendaristice.

13.2. - (1) Lucrarile trebuie sa se deruleze conform comenzilor in scris emise de catre achizitor, comenzi in care se va mentiona amplasamentul lucrarilor, cantitati in masura in care este posibil si termenele  propuse  de finalizare.

13.3. - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor si de a stabili conformitatea lor cu caietul de sarcini. Partile contractante au obligatia de a notifica, in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati profesional pentru acest scop, si anume responsabilul tehnic cu executia din partea executantului si dirigintele de santier sau, daca este cazul, alta persoana fizica sau juridica atestata potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de munca, in ateliere, depozite si oriunde isi desfasoara activitatile legate de indeplinirea obligatiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse.

13.4. - (1) Materialele trebuie sa fie de calitatea prevazuta in documentatia de atribuire,verificarile si testarile materialelor folosite la executia lucrarilor, precum si conditiile de receptie a lucrarilor sunt descrise in proiectul tehnic anexa la contract;

(2) Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru verificarea, masurarea si testarea lucrarilor. Costul probelor si incercarilor, inclusiv manopera aferenta acestora, revin executantului.

(3) Probele neprevazute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse in opera vor fi suportate de executant daca se dovedeste ca materialele nu sunt corespunzatoare calitativ sau ca manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz contrar, achizitorul va suporta  aceste cheltuieli.

13.5. - In cazul in care:

i) volumul sau natura lucrarilor neprevazute; sau

ii) conditiile climaterice exceptional de nefavorabile; sau

iii) oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreaza executantului si nu a survenit prin incalcarea contractului de catre acesta

Indreptatesc executantul de a solicita in scris prelungirea termenului de executie a lucrarilor sau a oricarei parti a acestora, atunci, prin consultare, partile vor stabili:

(1) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;

(2)eventualele cheltuieli suplimentare, care se vor adauga la pretul contractului.

13.6 - La data semnarii contractului, contractantul care nu are sediul sau punctul de lucru in Oradea, va prezenta o declaratie pe propria raspundere in forma autentica ca in termen de 30 de zile de la data semnarii contractului isi va deschide un punct de lucru in Oradea.

14. Penalitati, daune –interese

14.1. - In cazul in care, din vina sa exclusiva, executantul nu reuseste sa-si indeplineasca obligatiile asumate prin contract, atunci achizitorul este indreptatit de a deduce din pretul contractului, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala de 1% pe zi intarziere din pretul contractului fara TVA, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.

14.2.- Achizitorul aplica penalitati executantului si in cazul in care acesta depaseste   termenul stabilit pentru finalizarea  lucrarii respective cu mai mult de 5  zile sau depaseste cele 3 zile stabilite pentru inceperea lucrarilor, cu exceptia situatiilor mentionate la art.13.1.

14.3. - In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 28 de zile de la expirarea perioadei prevazute la clauza 18.1., atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala de 0,1% pe zi intarziere din  plata neefectuata, precum si in cazul nerespectarii de catre achizitor a prevederilor art. 12.3, privind restituirea garantiei de buna executie a contractului.

15.Rezilierea contractului

15.1. –Neexecutare de catre una din parti a obligatiilor contractuale asumate, da dreptul partii lezate de a cere rezilierea contractului de lucrari si de a pretinde plata de daune interese

15.2. - Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta contractul unilateral, printr-o notificare scrisa adresata executantului, fara nici o compensatie, daca executantul da faliment, sau daca asocierea inceteaza  cu conditia ca aceasta renuntare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru achizitor. In acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract executata pana la data denuntarii unilaterale a contractului.

15.3. –Partile au convenit de comun acord ca prezentul contract sa inceteze de plin drept, in temeiul unui pact comisoriu de gradul IV , fara punerea in intarziere a executantului, sau fara alta formalitate si fara interventia instantelor judecatoresti, in urmatoarele situatii:

a) Daca executantului ii sunt retrase sau nu obtine autorizatiile, avizele sau orice alte documente necesare executarii obligatiilor contractuale, prevazute in oferta;

b)Cumularea de catre executant a penalitatilor pana la o suma echivalenta ½ din suma reprezentand garantia de buna executie totala a prezentului contract;

c) Cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul contract fara acordul celeilalte parti;

d)isi incalca vreuna dintre obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata, printr-o notificare scrisa, de catre cealalta parte, ca o noua nerespectare a acestora va duce  la rezilierea prezentului contract.

16. Incetarea contractului

16.1.Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unei instante judecatoresti( sau tribunal arbitral), in cazul in care una dintre parti:

- nu isi executa una dintre obligatiile contractuale;

- este declarata in stare de incapacitate de plati sau a fost declansata procedura de lichidare inainte de inceperea executarii prezentului contract;

- cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul contract fara acordul celeilalte parti;

- in termen de 10 zile de la data primirii notificarii prin care i s-a adus la cunostinta ca nu si-a executat ori isi executa in mod necorespunzator oricare dintre obligatiile ce-i revin;

- respectiv, daca executantul incalca prevederile clauzei 22 din prezentul contract.

16.2 - contractul inceteaza de drept prin ajungerea lui la termen sau incetarea asocierii(daca este cazul) .

16.3. - Partea care invoca o cauza de incetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte parti, cu cel putin 10 zile inainte de data la care incetarea urmeaza sa-si produca efectele.

16.4. - Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile contractante.

16.5. - Prevederile prezentului capitol nu inlatura raspunderea partii care in mod culpabil a cauzat incetarea contractului.

16.6.- Lucrarile vor fi considerate finalizate la data aprobarii receptiei de catre achizitor.

17. Perioada de garantie acordata lucrarilor

17.1. – (1) Perioada de garanţie acordată ansamblului care constituie secţia de radioterapie, predată la cheie, este garanţia dată de eexcutant în propunerea tehnică, respectiv minim 24 de luni de la data semnării Procesului verbal de recepţie la punerea în funcţiune a secţiei.

- (2) Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite. De asemenea, furnizorul are obligaţia de a garanta că toate produsele furnizate prin contract nu vor avea niciun defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei  sau oricărei alte acţiuni sau omisiuni a furnizorului şi că acestea vor funcţiona la parametrii solicitaţi, în condiţii normale de funcţionare.

- (3) Perioada de postgaranţie a produselor care fac obiectul prezentului contract, specificate în caietul de sarcini, este de 8 ani dupa expirarea perioadei de garantie menţionată la punctul (1), iar valoarea full service pe an  este _________________ Euro (fără TVA), conform ofertei de preţ.

- (4) Perioada de garanţie a Centrului de Oncologie începe cu data recepţiei la terminarea lucrarilor efectuata dupa livrarea, montarea si punerea in functiune a echipamentelor ce fac obiectul contractului la destinatia finala.

- (5) Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamaţie ce apare în conformitate cu această garanţie.

- (6) La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunea sau de a înlocui produsul în perioada convenită de maxim 24 ore de la sesizarea telefonică a achizitorului fără costuri suplimentare pentru acesta. Produsele care, în timpul perioadei de garanţie, le înlocuiesc pe cele defecte beneficiază de o nouă perioadă de garanţie care decurge de la data înlocuirii produsului.

- (7) Dacă furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defectul în perioada convenită, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi pe cheltuiala furnizorului şi fără a aduce niciun prejudiciu oricăror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea faţă de furnizor prin contract.

17.2. - (1) In perioada de garantie, executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de achizitor, de a executa toate lucrarile de remediere a viciilor si a altor defecte a caror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale.

Perioada de remediere a defectelor curge de la data  data luarii la cunostinta, potrivit termenului stabilit de achizitor in functie de natura lucrarilor necesar a fi executate, dar nu mai putin de 3 zile.

(2) Executantul are obligatia de a executa toate activitatile prevazute la alin. (1), pe cheltuiala proprie, in cazul in care ele sunt necesare datorita:

i) utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau

ii) unui viciu de conceptie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei parti a lucrarilor; sau

iii) neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricareia dintre obligatiile explicite sau implicite care ii revin in baza contractului.

(3) In cazul in care defectiunile nu se datoreaza executantului, lucrarile fiind executate de catre acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si platit ca lucrari suplimentare.

17.3. - In cazul in care executantul nu executa lucrarile prevazute la clauza 17.2 alin. (1), achizitorul este indreptatit sa angajeze si sa plateasca alte persoane care sa le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrari vor fi recuperate de catre achizitor de la executant sau retinute din sumele cuvenite acestuia.

18. Modalitati de plata

18.1. – Achizitorul va efectua plata către executant în termen de maxim 30 de zile de la data recepţiei facturii. Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant pe baza facturii, insotita de:

-  procesul verbal de receptie acceptat fara obiectiuni de achizitor;

- copia declaratiei 112 vizata de DGFP prin care sa faca dovada ca are sediul sau punctul de lucru situat pe raza Municipiului Oradea;

- declaratie pe propria raspundere privind personalul declarat in oferta,

Acest personal poate fi inlocuit de catre executant pe parcursul executarii lucrarii, in mod justificat si numai cu acordul in scris al achizitorului;

- extras din statul de plata cu personalul declarat in oferta ;

Situatiile de lucrari care un sunt insotite de documentele mentionate mai sus, nu vor fi confirmate si decontate de catre beneficiar.

18.2. –(1) Platile partiale se efectueaza lunar, la cererea executantului, la valoarea lucrarilor executate in baza  comenzilor de lucrari si dovedite  prin  situatii de lucrari  care au fost acceptate de catre  achizitor.

(2) Platile partiale efectuate  la intervale lunare, nu se considera de catre achizitor ca receptie a lucrarilor executate.

18.3. - Plata facturii  finale se va face in baza facturii, insotita de Situatia de plata definitiva si de procesul verbal de receptie la terminarea lucrarii respective, incheiata fara obiectiuni de catre achizitor.

18.4. -Receptia finala va fi efectuata  conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garantie pentru lucrarea respectiva.

19. Ajustarea pretului contractului

19.1. - Pentru lucrarile executate, platile datorate de achizitor executantului sunt  cele calculate in baza preturilor prevazute  in propunerea financiara, anexa la contract.

19.2. – Preţurile din oferta nu se ajusteaza si ramane fixe pe toata perioada desfasurarii contractului.

19.3. - Contravaloarea service-ului în perioada de postgaranţie va rămâne fermă şi va fi exprimată în Euro (plata se va efectua în lei luându-se cursul de referinţă BNR de la data emiterii facturii).

20. Asigurari

20.1. - (1) Executantul are obligatia de a incheia, inainte de inceperea lucrarilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea aparea privind lucrarile executate, utilajele, instalatiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si reprezentantii imputerniciti sa verifice, sa testeze sau sa receptioneze lucrarile, precum si daunele sau prejudiciile aduse catre terte persoane fizice sau juridice.

(2) Asigurarea se va incheia cu o agentie de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportata de catre executant din capitolul "Cheltuieli indirecte".

(3) Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, ori de cate ori i se va solicita, polita sau politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente(actualizate).

(4) Executantul are obligatia de a se asigura ca subcontractantii au incheiat asigurari pentru toate persoanele angajate de ei.

20.2 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile prin lege, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultand din vina achizitorului, a agentilor sau a angajatilor acestuia.

21. Amendamente

21.1. - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, cu acordul partilor.

22.Subcontractanti

22.1. –  Executantul are obligatia,in cazul in care subcontracteaza parti din contract  de a incheia contracte, cu subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu achizitorul, pentru lucrarile prezentate in oferta.

22.2. – Executantul are obligatia de a prezenta o copie a contractului incheiat cu subcontractantii desemnati. Contractele incheiate cu subcontractantii se constituie in anexe la prezentul contract.

22.3 –(1) Executantul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul de indeplinire a contractului.

(2) Subcontractantii sunt pe deplin raspunzatori fata de executant de modul in care isi indeplinesc partea lor din contract.

(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune- interese subcontractantului daca acesta nu isi indeplineste partea din contract.

22.4.- Executantul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu si-a indeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului se poate face numai cu avizul achizitorului. Daca acest aviz nu  se obtine, executantul are obligatia gasirii unui alt subcontractant sau de a prelua in executie, cu forte proprii, partea respectiva din contract.

23. Cesiunea

23.1. - Executantul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin contract, fara sa obtina, in prealabil, acordul scris al achizitorului.

23.2. - Cesiunea nu va exonera executantul de nici o responsabilitate privind garantia sau orice alte obligatii asumate prin contract.

24. Forta majora

24.1. - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

24.2. - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.

24.3. - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

24.4. - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.

24.5. - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

25. Solutionarea litigiilor

25.1. - Achizitorul si executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.

25.2. - Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si executantul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze  de catre instantele judecatoresti din Romania.

26. Limba care guverneaza contractul

26.1. - Limba care guverneaza contractul este limba romana.

27. Comunicari

27.1. - (1 Ori ce comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii.

27.2. - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.

28. Legea aplicabila contractului

28.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Partile au inteles sa incheie astazi, ...................., prezentul contract in trei exemplare.

ACHIZITOR		            		                             	        FURNIZOR

MANAGER

Dr.Pop Ovidiu Laurean

DIRECTOR FIN.CONTABIL

Ec. Brad Anca

ŞEF SERVICIU ADMINISTRATIV

Ing. Tarta Nicolaie

ŞEF BIROU JURIDIC

Cons.Jur.Mermeze Georgeta

ŞEF BIROU ACHIZIŢII PUBLICE

Ec. Poinar Mirela

Anexa nr.1

la Contractul de lucrari nr. din data de __________

| Nr crt | Denumire activitate | Cantitate | Pret unitar lei Fara TVA | Valoare TVA | Pret total lei TVA inclus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TOTAL |  |  |  |  |

ACHIZITOR				                             	FURNIZOR

MANAGER

Dr.Pop Ovidiu Laurean

DIRECTOR FIN.CONTABIL

Ec. Brad Anca

ŞEF SERVICIU ADMINISTRATIV

Ing. Tarta Nicolaie

ŞEF BIROU JURIDIC

Cons.Jur.Mermeze Georgeta

ŞEF BIROU ACHIZIŢII PUBLICE

Ec. Poinar Mirela

Anexa nr.2

la Contractul de lucrari nr. din data de __________

| Nr crt | Denumire activitate | Termen finalizare (zile) |
| --- | --- | --- |
|  | TOTAL |  |

ACHIZITOR				                             	FURNIZOR

MANAGER

Dr.Pop Ovidiu Laurean

DIRECTOR FIN.CONTABIL

Ec. Brad Anca

ŞEF SERVICIU ADMINISTRATIV

Ing. Tarta Nicolaie

ŞEF BIROU JURIDIC

Cons.Jur.Mermeze Georgeta

ŞEF BIROU ACHIZIŢII PUBLICE

Ec. Poinar Mirela