#### MUNICIPIUL CRAIOVA

#### PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

#### DIRECTIA ELABORARE SI IMPLEMENTARE PROIECTE

#### SERVICIUL ELABORARE PROIECTE SI PROGRAME DE DEZVOLTARE

#### Nr. 83868 / 30.05.2011

#### Se aprobă, #### Pt. PRIMAR Viceprimar Mărinică Dincă

TEMĂ DE PROIECTARE

### pentru servicii proiectare privind proiectul

Centru de sprijin al IMM-urilor si institutelor de cercetare si inovare

Prezenta documentatie s-a elaborat in temeiul O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică de concesiune de lucrări şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările si completările ulterioare şi a H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică.

Tema de proiectare (caiet de sarcini) face parte integranta din documentaţia pentru elaborarea si prezentarea ofertei si constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnica.

DENUMIREA  AUTORITATII CONTRACTANTE: Municipiul Craiova

OBIECTUL CONTRACTULUI DE SERVICII:

- Elaborare Studiu fezabilitate, inclusiv studiile de teren necesare (geotehnic, topografic) si analiza cost beneficiu

- Elaborare Plan de afaceri

- elaborare documentaţii pentru obţinerea avizelor/acordurilor necesare eliberării autorizaţiei de construire

- elaborare documentatie tehnica pentru autorizarea executarii lucrarilor  de constructii (DTAC, DTOE)

- elaborare proiect tehnic, caiete de sarcini şi liste de cantităţi, inclusiv deviz confidential

- întocmire detalii de execuţie

- asigurarea asistenţei tehnice de specialitate pe toată durata execuţiei lucrărilor

I. NECESITATE SI OPORTUNITATE

Proiectul „Centru de sprijin al IMM-urilor si institutelor de cercetare si inovare” face parte din Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de Crestere Craiova, ce urmeaza sa fie finantat in cadrul Programului Operational Regional, Axa prioritara 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - potenţiali poli de creştere.

Obiectivul domeniului major de intervenţie 1.1 – „Planuri integrate de dezvoltare urbană” îl reprezintă – conform Programului Operaţional Regional - creşterea calităţii vieţii şi crearea de noi locuri de muncă în oraşe, prin reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătăţirea serviciilor urbane, inclusiv a serviciilor sociale, precum şi prin dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor şi a antreprenoriatului.

In vederea accesarii fondurilor alocate in cadrul acestei axe prioritare, polii nationali de creştere dezvolta Planuri integrate de dezvoltare urbană în cadrul a trei „domenii de intervenţie”:

- Reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătăţirea serviciilor, inclusiv transportul urban;

- Dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri;

- Reabilitarea infrastructurii sociale şi îmbunătăţirea serviciilor sociale

Planul Integrat de Dezvoltare al polului de crestere Craiova a fost avizat prin Decizia Comitetul de Management pentru Coordonarea Instrumentelor structurale (CMC) nr.2/26.11.2009 iar prin Decizia CMC nr.11/31.05.2010 a fost reavizata lista de proiecte  prioritare inclusa in PID pentru polul de crestere Craiova, lista in care au fost incluse proiecte care vizeaza dezvoltarea durabila a mediului de afaceri.  PID PC Craiova este structurat pe sase obiective strategice:

- Cresterea accesibilitatii inspre si dinspre Polul de crestere Craiova

- Cresterea competitivitatii economice pe termen lung si sprijin pentru dezvoltarea mediului de afaceri al Polului de crestere Craiova

- Dezvoltarea potentialului economic pe axa Est – Vest a polului de crestere Craiova prin reabilitarea infrastructurii de transport public in comun

- Asigurarea unor servicii publice de calitate in Zona Metropolitana Craiova, prin extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa, canalizare, colectarea, reciclarea si depozitarea deseurilor si iluminat public

- Cresterea atractivitatii polului de crestere Craiova prin valorificarea potentialului natural si turistic al acestuia si prin conservarea si promovarea identitatii locale si a mostenirii sale cultural-istorice

- Cresterea calitatii vietii locuitorilor polului de crestere Craiova prin asigurarea unor servicii educationale, sociale si de sanatate la standarde europene

Proiectul “Centru de sprijin al IMM-urilor si institutelor de cercetare si inovare”, se incadreaza in Obiectivul strategic 2 Cresterea competitivitatii economice pe termen lung si sprijin pentru dezvoltarea mediului de afaceri al Polului de Crestere Craiova.

Primaria Municipiului Craiova este partener fondator al Polului de competivitate din regiunea Oltenia, constituit ca pilon de sprijin al dezvoltarii regionale prin inovare si transfer tehnologic. Polul de competivitate are ca scop cresterea capacitatii de promovare a inovarii, competivitatii, cercetarii, transferului tehnologic ca politica de dezvoltare regionala durabila prin interconectarea cunostintelor, tehnologiilor si persoanelor.

In acest sens, prezentul proiect a fost propus pentru a veni în sprijinul comunităţii de afaceri, a întreprinderilor şi antreprenorilor ce isi desfasoara activitatea in domeniul cercetarii şi dezvoltarii tehnologice, pentru facilitarea accesului IMM-urilor la servicii de consultanta tehnologica si manageriala de inalt nivel calitativ si crearea de retele de intreprinderi si clustere, cu precadere a clusterelor inovative.

II. SARCINILE PROIECTANTULUI

Proiectantul va intocmi un Plan de afaceri, conform modelului anexat,  ce trebuie să cuprindă o strategie de marketing şi ocupare a infrastructurii.  Prin planul de afaceri se vor identifica necesităţile, condiţiile şi cererea privind serviciile de consultanta in domeniul inovarii si al transferului de tehnologie, servicii de informare si analiza tehnologica pentru sprijinirea IMM-urilor in vederea achizitionarii de tehnologii noi, care sa le permita intrarea in competitia de pe pietele internationale si sa asigure un impact maxim proiectelor lor de investitii. Anexam alaturat propunerea ARIES Oltenia pentru constituirea Clusterului ITC Oltenia.

In cadrul Studiului de fezabilitate se vor identifica cele mai bune soluţii tehnice pentru construirea Centrului de sprijin al IMM-urilor si institutelor de cercetare si inovare (inclusiv funcţionalizarea sa si organizarea spaţiului) care să ofere servicii de consultanta in domeniul inovarii si al transferului de tehnologie, servicii de informare si analiza tehnologica.

Pentru acest proiect se va solicita o finantare nerambursabila in cadul Programului Operational Rgional, Axa prioritara 1, domeniul de interventie 1.1: planuri integrate de dezvoltare urbana. Astfel, 	la elaborarea documentatiei de proiectare se vor avea in vedere prevederile Ghidul Solicitantului, aferent Axei prioritare 1, Domeniul Major de Interventie 1.1, subdomeniul: Poli de crestere,  publicat pe pagina de internet www.inforegio.ro .

La intocmirea devizului general, proiectantul va tine cont de eligibilitatea cheltuielilor, in conformitate cu Ordinul nr. 1938/1360/2011 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie „Planuri integrate de dezvoltare urbana”, al axei prioritare „Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor – poli urbani de crestere”.

Proiectantul trebuie sa intocmeasca analiza cost-beneficiu in conformitate cu prevederile anexelor la Ghidul solicitantului – Recomandari privind elaborarea  analiza cost-beneficiu (publicata pe pagina de internet www.inforegio.ro) precum si cu prevederile Anexei 2 la Instructiunile de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii aprobate prin Ordinul MDLPL 863/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

De asemenea, proiectantul va studia şi modalitatea optimă de funcţionare a centrului, respectiv vor fi prezentate alternative de funcţionare şi va fi aleasă cu acordul beneficiarului soluţia optimă cea mai eficientă de organizare şi funcţionare  a acestuia (cea mai avantajoasă şi mai puţin riscantă pentru Consiliul Local Craiova).

Cladirea va avea regim de inaltime P+1E si o suprafata construita desfasurata de aproximativ 1000 mp. La stabilirea dimensiunilor cladirii si destinatiei spatiilor acesteia se va tine cont de prevederile grilei de evaluare din cadrul Ghidului solicitantului, respectiv:

- Proiectul prevede crearea de noi locuri de muncă permanente – în cadrul firmelor găzduite în structura de sprijinire a afacerilor iar numărul de locuri de muncă permanente nou create la 100.000 euro finanţare nerambursabilă obţinută este mai mare sau egal cu 3,3.

- Proporţia IMM-urilor (inclusiv microîntreprinderi) în numărul total de firme din cadrul structurii, prevăzută la 2 ani de la finalizarea proiectului este de minim 90% (dintre care cel puţin 75% întreprinderi micro şi mici)

Locaţia pe care se propune construirea centrului se afla in domeniul public al municipiului Craiova si are o suprafaţă totală de 4775 mp, conform planului de situatie, anexa la CU nr. 880/2011.

Documentaţia de proiectare se va întocmi cu aplicarea procedurilor şi respectării următoarelor acte normative:

- Legea nr.10/1995 – privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare şi a regulamentelor referitoare la instituirea sistemului calităţii în construcţii;

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi actele normative emise în aplicarea acesteia;

- Norme şi reglementări tehnice în vigoare privind proiectarea aplicabile prezentului proiect;

- HG 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;

- Ordinul 863/2008 pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

- HG nr. 759/2007, privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificări şi completări ulterioare;

Toată documentatia de proiectare va fi furnizată in cele mai mici detalii astfel incat finalitatea procesului complex de executie+proiectare sa fie realizarea unei lucrari de calitate.

III. ETAPE ÎN DERULAREA CONTRACTULUI

1. Desemnarea câştigătorului procedurii şi semnarea contractului de proiectare.

2.  Constituirea garanţiei de bună execuţie.

3. Predarea documentaţiilor privind avizele/acordurile solicitate prin CU.

4. Predarea Documentaţiei Studiului de Fezabilitate (SF) inclusiv studiile de teren necesare (geotehnic, topografic), analiza cost beneficiu, plan de afaceri la Primăria Municipiului Craiova - Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte, spre analiză şi avizare de către Comisia Tehnico Economică (CTE).  La solicitarea Direcţiei Elaborare şi Implementare Proiecte, proiectantul va face toate completările necesare, în termenele stabilite, dar nu mai mult de 20 zile calendaristice.

5. Comanda pentru Proiectul Tehnic (PT), Caiete de Sarcini (CS), Liste de cantităţi, după avizarea SF în CTE.

6. Predarea Proiectului Tehnic (PT), Caietelor de Sarcini (CS), Listelor de cantităţi, DTAC şi documentaţiilor privind acordurille necesare obţinerii Autorizaţiei de Construire. Receptia pentru proiectul tehnic, DTAC, Caiete de sarcini şi Liste de cantităţi se va considera finalizată după vizarea proiectului de către verificatorul tehnic atestat şi avizarea documentaţiei în cadrul Comisiei Tehnico-Economice din Primăria Municipiului Craiova.

7. Plata serviciilor prestate în faza SF după emiterea Raportului de analiză privind elaborarea cererii de finanţare de către Coordonatorului Polului de Creştere Craiova.

8. Răspunsuri/clarificări la documentaţia de proiectare întocmită pe parcursul procesului de evaluare, în termenul precizat de echipa de  experţi evaluatori, ca urmare a depunerii

proiectului la ADR SV Oltenia.

9. Plata serviciilor în faza PT, DTAC după primirea comunicării din partea ADR SV Oltenia privind trecerea de etapa de evaluare tehnico-financiară.

10.  Predarea documentaţiei în faza detalii de execuţie (DE).

11. Răspunsuri la toate solicitările de clarificări cu privire la documentaţia de proiectare Proiectul Tehnic (PT), Caietele de Sarcini (CS) Listele de cantităţi, din partea operatorilor economici prin intermediul autorităţii contractante, după lansarea licitaţiei de execuţie a lucrărilor.

12. Plata serviciilor în faza DE după semnarea contractului de execuţie a lucrărilor şi stabilirea graficului de plati privind asistenţa tehnică pe parcursul execuţiei lucrărilor.

13. Asistenţă tehnică pe perioada execuţiei lucrărilor:  Plata pentru serviciile de asistenţă de specialitate se va face eşalonat pe durata execuţiei lucrărilor. În acest sens, după finalizarea procedurilor de atribuire a contractului de execuţie a lucrărilor,  prestatorul va asigura asistenţa tehnică de specialitate conform prevederilor legale şi ori de câte ori este solicitat în acest sens de către achizitor. La emiterea facturii privind plata serviciilor de asistenţă, va prezenta un raport de activitate. În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, prestatorul va prezenta punctul sau de vedere privind execuţia construcţiei, la recepţia la terminarea lucrărilor.

IV. CONDIŢII CONTRACTUALE

Termenul maxim pentru predare Plan afaceri si Studiu de fezabilitate inclusiv studiile de teren necesare (geotehnic, topografic), analiza cost beneficiu este de 1 luna calendaristica de la semnarea contractului de proiectare iar termenul pentru predarea proiectului tehnic, DTAC, DTOE, Caiete de sarcini şi Liste de cantităţi, inclusiv deviz confidential, va fi de 20 zile de la transmiterea comenzii ferme din partea beneficiarului.  Documentatiile privind avizele si acordurile necesare (bransarea la utilitati, securitatea la incendiu, s.a.) se vor preda in maxim 15 zile de la semnarea contractului, astfel incat toate avizele si acordurile necesare sa fie obtinute pana la finalizarea si predarea Studiului de Fezabilitate. Detaliile de executie se vor preda pana la finalizarea procesului de evaluare tehnico-financiara a proiectului.

Oferta finaciara va fi detaliata astfel:

- Elaborare Studiu fezabilitate, inclusiv studiile de teren necesare (geotehnic, topografic), analiza cost beneficiu si documentaţii pentru obţinerea avizelor/acordurilor necesare eliberării autorizaţiei de construire

- Elaborare Plan de afaceri

- elaborare proiect tehnic, caiete de sarcini, liste de cantităţi, inclusiv deviz confidential si documentatie tehnica pentru autorizarea executarii lucrarilor  de constructii (DTAC, DTOE)

- întocmire detalii de execuţie

- asigurarea asistenţei tehnice de specialitate pe toată durata execuţiei lucrărilor

Valoarea Studiului de Fezabilitate, inclusiv studiile de teren necesare, ACB şi documentaţii avize, va reprezenta maxim 40% din valoarea totală ofertată iar asistenţa tehnică pe parcursul derulării execuţiei va fi de minim 5% din valoarea ofertată.

Întreaga documentaţie (atât piesele scrise cât şi cele desenate) se va preda atât în format electronic (obligatoriu CD/DVD), cât şi pe suport de hârtie astfel:

- Proiectul faza DTAC, DTOE pe suport de hârtie în 2 exemplare

- Proiectul SF, PT, CS, DE pe suport de hârtie în 7 exemplare.

- Devizul confidential va fi predat în 2 exemplare.

- Toate documentatiile privind avizele solicitate vor fi predate conform cerintelor avizatorilor

Daca proiectul este respins din vina exclusiva a preastatorului, achizitorul isi rezerva dreptul de a pretinde plata de daune-interese pentru prejudiciul creat.

Prestatorul se obliga sa cedeze exclusiv achizitorului dreptul de autor pentru documentatia elaborată, achizitorul urmând a avea dreptul de a utiliza documentaţia pentru următoarele faze ale proiectului fără acordul scris al prestatorului.

Pe parcursul execuţiei lucrărilor, orice dispoziţie de şantier sau detalii de execuţie elaborate de prestator, în baza verificărilor efectate conform prevederilor legale, vor fi transmise achizitorului. Prestatorul este pe deplin responsabil de corectitudinea şi realitatea cantităţilor de lucrări estimate, cuprinse în listele de cantităţi din cadrul Proiectului Tehnic, fiind obligatorie încadrarea în limita a 10% a cheltuielilor diverse şi neprevăzute, conform Instrucţiunii AM POR nr. 50/2010. În caz contrar, pentru lucrările diverse şi neprevăzute apărute pe parcursul execuţiei lucrărilor peste limita de 10%, achizitorul îşi rezervă dreptul de a pretinde plata de daune interese reprezentând contravaloarea respectivelor lucrări.

Cuantumul garanţiei de bună execuţie a contractului este de 10% din valoarea contractului de prestări servicii.

Pentru atribuirea contractului propunem urmatoarele criterii de atribuire:

- oferta financiara, cu un punctaj de 40 puncte;

- oferta tehnica, cu un punctaj de 60 puncte, respectiv:

- prezentarea aspectelor considerate de catre ofertant ca fiind esentiale pentru obtinerea rezultatelor asteptate ale proiectului si atingerea obiectivelor acestuia, insotita de comentarii relevante – 25 puncte.

- descrierea detaliata a etapelor propuse de ofertant pentru realizarea activitatilor, in vederea indeplinirii contractului, inclusiv punctele de referinta , precum si rezultatele si documentele ce trebuie prezentate pentru fiecare activitate – 20 puncte.

- definirea atributiilor si responsabilitatilor expertilor pentru ducerea la indeplinire in cele mai bune conditii a activitatilor si obtinerea rezultatelor asteptate – 15 puncte.

Director executiv,                                                                  Şef serviciu,

Dorina Predus                                                                     Mihai Fetoiu

Întocmit,

Insp. Alisa Grigorie