SECTIUNEA 2 : FORMULA

FORMULARUL 1

Inregistrat la sediul autoritatii contractante

Nr. .......... / ........……

OFERTANTUL

…….................…….........

(denumirea/numele)

1. SCRISOARE DE INAINTARE

Catre …………………….

Ca urmare a invitatiei transmise de APIA – Centrul Judeţean ……..…... din …….........................., privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de servicii de proiectare şi lucrari de execuţie a contrucţiei (tip modular)  pentru Centrul local …………………………………..

Noi ……………………………..................................…………................................... va transmitem alaturat urmatoarele:

1. Documentul ..............................................…..… privind garantia pentru participare, in cuantumul si in forma stabilite de dumneavoastra prin documentatia de atribuire;

2. Coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand, un exemplar original si 1 copie in limba romana, continand:

a) oferta;

b) documentele care insotesc oferta.

Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele dumneavoastra.

Data completarii .....................

Cu stima,

Ofertant,

……...........................

(semnatura autorizata)

FORMularul 2

OFERTANTUL

…….................…….........

(denumirea/numele)

2. IMPUTERNICIRE

Oferta trebuie sa fie insotita de o imputernicire scrisa, prin care persoana care a semnat oferta este autorizata sa angajeze operatorul economic in procedura de atribuire a contractului de achizitie publica. Imputernicirea trebuie sa fie intr-un format juridic, in conformitate cu formatul tarii in care ofertantul este inregistrat. O traducere autorizata in limba romana va insoti orice imputernicire intr-o alta limba.

In cazul unei asocieri, persoana care a semnat oferta, autorizata sa angajeze operatorul economic, trebuie confirmata prin inaintarea imputernicirilor semnate de toti reprezentantii cu drept de semnatura ai partenerilor.

Imputernicirea (imputernicirile) se ataseaza acestui formular.

Semnatura	_____________________________________________________

In calitate de	 	_____________________________________________________

Legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele ________________________________

Data 		___________________________

FORMULARUL 3

OFERTANTUL

…….................…….........

(denumirea/numele)

3. FORMULAR DE OFERTA

Catre ....................................................................................................

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Domnilor,

- Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului ________(denumirea / numele ofertantului) _____________________, ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa executam _______(denumirea lucrarii)__________pentru suma de ______(suma in litere si in cifre)___________(LEI), la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de     _(suma in litere si in cifre)_LEI.

- Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, să începem lucrările cât mai curând posibil după primirea ordinului de începere şi să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuţie anexat în ______(perioada în litere şi în cifre)____ luni calendaristice.

- Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de ____(durata in litere si cifre)___zile, respectiv pana la data de __(ziua/luna/anul)_____, si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

- Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica, aceasta oferta impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.

- Precizam ca:

_

|_|   depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, marcat in mod clar "alternativa";

_

|_|   nu depunem oferta alternativa.

(se bifeaza optiunea corespunzatoare)

Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.

Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi.

Data _____/_____/_____

_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez

(semnatura)

oferta pentru si in numele ____________________________________.

(denumire/nume operator economic)

FORMULARUL 4

BANCA

.........................………………..

(denumirea)

4. SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA PENTRU PARTICIPARE CU OFERTA LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA

Catre    APIA - CENTRUL JUDEŢEAN..............................................................,

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului SERVICII DE PROIECTARE SI DE LUCRĂRI DE EXECUTIE A CONSTRUCŢIEI (tip modular) pentru Centrul local ...............................................”. -noi banca ………………………………, avand sediul inregistrat la ............................….. , ne obligam fata de APIA – Centrul Judeţean .....................  sa platim suma de .............. LEI (cifre si litere), la prima sa cerere scrisa si fara ca aceasta sa aiba obligatia de a-si motiva cererea respectiva, cu conditia ca in cererea sa autoritatea contractanta sa specifice ca suma ceruta de ea si datorata ei este din cauza existentei uneia sau mai multora dintre situatiile urmatoare:

a) ofertantul ..……………........................................... si-a retras oferta in perioada de valabilitate a acesteia;

b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul ................………………...…………… nu a constituit garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei si oricum nu mai tarziu de 15 zile de la data semnarii contractului;

c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul ....................………………….... a refuzat sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei.

Prezenta garantie este valabila pana la data de .............................

Parafata de Banca .................................. in ziua ... luna ....... anul ......

(semnatura autorizata)

FORMULARUL 4.1.1

OFERTANTUL

…….................…….........

(denumirea/numele)

4.1.1. DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ..............................................................., declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ne aflam in nici una dintre situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.

2. Subsemnatul declar pe proprie raspundere ca în ultimii 5 ani, nu am fost condamnat prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru participare la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, pentru fraudă şi/sau pentru spălare de bani.

3. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare privind eligibilitatea noastra, precum si experienta, competenta si resursele de care dispunem.

4. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii contractante, cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.

5. Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

6. Prezenta declaratie este valabila pana la data de ........................

De atasat certificatele, caziere judiciare sau alte acte doveditoare care sa demonstreze ca ofertantul nu se incadreaza in una din situatiile mentionate mai sus, precum si indeplinirea obligatiilor de plata privind impozitele, taxele si datoriile catre stat, inclusiv cele locale, precum si plata contributiei la asigurarile sociale (formulare standard emise de catre autoritatile competente ale tarii de rezidenta a ofertantului). Toate certificatele si declaratiile trebuie sa fie valabile la termenul limita de depunere al ofertelor mentionat in anuntul de participare si sa acopere cel putin perioada ultimului an financiar.

Data completarii .......................

Ofertantul……..................................

(semnatura autorizata)

FORMULARUL 4.1.2

OFERTANTUL

…….................…….........

(denumirea/numele)

4.1.2 DECLARAŢIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURĂ

1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ............................... (denumirea operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică .................. (se menţionează procedura), având ca obiect ............................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV), la data de .............. (zi/lună/an), organizată de ...................................... (denumirea autorităţii contractante), particip şi depun ofertă:

□ în nume propriu;

□ ca asociat în cadrul asociaţiei .....................................;

□ ca subcontractor al ................................................;

(Se bifează opţiunea corespunzătoare.)

2. Subsemnatul declar că:

□ nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici;

□ sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei listă cu date de recunoaştere o prezint în anexă.

(Se bifează opţiunea corespunzătoare.)

3. Subsemnatul declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie publică.

4. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ............................................... (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Data completarii .......................

Ofertant,

……..................................

(semnatura autorizata)

FORMULARUL 4.2.2

OFERTANTUL

............................................................

(denumirea/numele)

4.2.2 DECLARATIE – pentru persoane juridice straine

Subsemnatul ........................... (denumirea ofertantului) declar pe propria raspundere urmatoarele (se va alege doar una dintre cele doua optiuni):

- ca voi prezenta autoritatii contractante dovada deschiderii sediului permanent in Romania in termen de 45 zile de la comunicarea instiintarii privind castigarea licitatiei.

- ca inaintea incheierii contractului, in cazul asocierii cu persoane juridice romane, voi imputernici pe unul dintre asociatii inregistrati in Romania pentru indeplinirea obligatiilor ce ii revin fiecarui asociat, prin legalizarea asociatiei si inregistrarea asocierii la autoritatea fiscala competenta.

De asemenea, declar pe propria raspundere ca sunt de acord cu cerintele din fisa de date cu privire la deschiderea sediului permanent in Romania.

In caz contrar, sunt de acord ca ofertantul clasat pe urmatoarea pozitie sa fie declarat castigator.

Data completarii .......................

Ofertant,

……..................................

(semnatura autorizata)

FORMULARUL 4.3.1

OFERTANTUL

............................................................

(denumirea/numele)

4.3.1. INFORMATII GENERALE

Denumirea / numele:

2. Codul unic:

3. Adresa sediului central:

4. Telefon:

Fax:

Telex:

E-mail:

5. Certificatul de inmatriculare/inregistrare:

6. Obiectul de activitate, pe domenii:

7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul:

8. Principala piata a afacerilor:

9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

| Anul | Cifra de afaceri anuala la 31 decembrie (lei) | Cifra de afaceri anuala la 31 decembrie (echivalent euro) |
| --- | --- | --- |
| 1. 2008 |  |  |
| 2. 2009 |  |  |
| 3. 2010 |  |  |
| Media anuala: |  |  |

Data completarii .......................

Ofertant,

……..................................

(semnatura autorizata)

FORMULARUL 4.4.1.A

OFERTANTUL

............................................................

(denumirea/numele)

4.4.1.B. PERSONAL CHEIE CARE VA FI UTILIZAT PENTRU CONTRACT

| Pozitie/Nume | Nationalitate | Varsta | Pregatirea profesionala | Ani de experienta (in companie) | Activităţi majore pentru care este responsabil (proiect/valoare) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | / |  |
|  |  |  |  | / |  |
|  |  |  |  | / |  |
|  |  |  |  | / |  |

Data completarii .......................

Ofertant,

……..................................

(semnatura autorizata)

FORMULARUL 4.4.1.B

OFERTANTUL

............................................................

(denumirea/numele)

4.4.1.C. SANATATE SI PROTECTIA MUNCII

Subsemnatul ........................... (denumirea ofertantului) declar pe propria raspundere ca ma angajez sa prestez serviciile, pe parcursul indeplinirii contractului, in conformitate cu regulile obligatorii referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii, care sunt in vigoare in Romania.

De asemenea, declar pe propria raspundere ca la elaborarea ofertei am tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii si am inclus costul pentru indeplinirea acestor obligatii.

Data completarii .......................

Ofertant,

……..................................

(semnatura autorizata)

FORMULARUL 4.4.2.

OFERTANTUL

............................................................

(denumirea/numele)

4.4.2. DECLARATIE PRIVIND UTILAJELE, INSTALATIILE, ECHIPAMENTELE TEHNICE DE CARE DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU INDEPLINIREA CORESPUNZATOARE A CONTRACTULUI DE LUCRARI

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ................... (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai ................... (denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.

LISTA

cuprinzand cantitatile de utilaje, instalatii si echipamente tehnice

|  | DESCRIERE (tip, marca, model) | Putere /Capacitate | Bucati | Vechime (ani) | Proprietate(P) sau inchiriat (I) | Origine (tara) | Valoarea actuala aproximativa in Euro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A) | STATII SI ECHIPAMENTE DE CONSTRUCTII |  |  |  |  |  |  |
| B) | VEHICULE SI CAMIOANE |  |  |  |  |  |  |
| C) | ALTE ECHIPAMENTE |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | / |  |  |
|  |  |  |  |  | / |  |  |
|  |  |  |  |  | / |  |  |

Data completarii .......................

Ofertant,

…….................................

FORMULARUL

OFERTANTUL

............................................................

(denumirea/numele)

4.4.4 LISTA ASOCIATILOR SI A SUBCONTRACTORILOR

| Articol | Element de lucrare | Valoarea aproximativa | % din valoarea lucrarilor | Numele si adresa subcontractorului | Declararea unor contracte similare executate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liderul asociatiei |  |  |  |  |  |
| Asociat |  |  |  |  |  |
| Asociat |  |  |  |  |  |
| Subcontractor |  |  |  |  |  |
| Subcontractor |  |  |  |  |  |
| Subcontractor |  |  |  |  |  |

Se va include in acest tabel o lista a categoriilor de lucrari si valoarea lor corespunzatoare pentru fiecare asociat si pentru care se propune utilizarea subcontractorilor, impreuna cu numele si adresele subcontractorilor propusi.

Pentru subcontractorii a caror prestatie va depasi 10 % din totalul serviciilor se va completa si formularul 4.3.1 - informatii generale.

Data completarii .......................

Ofertant,

……..................................

(semnatura autorizata)

FORMULARUL 4.4.5

OFERTANTUL

............................................................

(denumirea/numele)

4.4.5 EXPERIENTA SIMILARA – SUMAR

Lista contractelor de natura similara si acelasi domeniu, prestate in ultimii 3 ani.

| Numele proiectului/tipul de lucrari/localizarea lucrarilor | Valoarea totala a lucrarilor pentru care Contractantul a fost responsabil | Perioada de contract | Data de incepere | Procentul de lucrari finalizat | Autoritatea Contractanta si locatia | Contractant Principal (P) sau Subcontractor (S) | Receptia fianla emisa? - Da - Inca nu (contracte in derulare) – Nu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

In cazul Asociatiei/Consortiului  datele de mai sus trebuie sa identifice fiecare partener care a participat in fiecare proiect.

Data completarii .......................

Ofertant,

……..................................

(semnatura autorizata)

FORMULARUL 4.4.6

OFERTANTUL

............................................................

(denumirea/numele)

4.4.6 EXPERIENTA SIMILARA*)

1. Denumirea si obiectul contractului:

Numarul si data contractului:

2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului:

Adresa beneficiarului/clientului:

Tara:

3. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului:

(se bifeaza optiunea corespunzatoare)

[] contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie)

[] contractant asociat

[] subcontractor

4. Valoarea contractului                            exprimata in moneda                                 exprimata in

in care s-a incheiat contractul                   echivalent euro

a) initiala (la data semnarii contractului):         ....                                                            ....

b) finala (la data finalizarii contractului):        ....                                                              ....

5. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare:

6. Natura si cantitatea de lucrari furnizate in baza contractului, precum si alte aspecte relevante prin care ofertantul/candidatul isi sustine experienta similara:

Candidat/ofertant,

.....................

(semnatura autorizata)

-----------------

*) Se completeaza fise distincte pentru fiecare contract, care vor fi confirmate, la cererea comisiei de evaluare, prin prezentarea contractului respectiv.

Data completarii .......................

Ofertant,

…….................................

SECTIUNEA 4 :  PROIECT DE CONTRACT

CONTRACT DE

SERVICII DE PROIECTARE ŞI DE LUCRĂRI DE EXECUŢIE A CONSTRUCŢIEI (tip modular) PENTRU Centrul local Fierbinti

Prezentul contract de achizitie publica se incheie in temeiul urmatoarelor acte normative si inscrisuri:

- O.U.G. nr. 34/2006*(actualizată) privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, publicata in M. O. al Romaniei, Partea I, nr. 625 din 20 iulie 2006 ;

- H.G.R. nr. 925/19 iulie 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din O.U.G. nr. 34/2006 ;

- L. nr. 337/ 17 iulie 2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 34/2006 ;

- Ordinul Ministerului Economiei si Finantelor nr. 915/2008 pentru aprobarea conditiilor contractuale generale si speciale la incheierea contractelor de lucrari

- H.G. nr. 28/9 ianuarie 2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii ;

- Ordinul nr. 863/2 iulie 2008 pentru aprobarea « Instructiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 28/9 ianuarie 2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii » ;

- Raportul procedurii de atribuire .........................

Condiţii Generale

Prevederi Generale

1.1. Definiţii

În Contractul definit în cele ce urmează, cuvintele şi expresiile definite vor avea următoarele semnificaţii, cu excepţia cazurilor în care contextul cere altfel:

a)contract - actul juridic care reprezintă acordul de voinţă al celor două părţi încheiat între o autoritate contractantă, în calitate de beneficiar, şi un executant de lucrări, în calitate de executant;

b) beneficiar şi executant - părţile contractante, astfel cum sunt acestea denumite în prezentul contract;

c) preţul contractului - preţul plătibil executantului de către beneficiar, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale asumate prin contract;

d) standarde – standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea prevăzute în Caietul de sarcini şi în propunerea tehnică;

e) amplasamentul lucrării – locul în care executantul execută lucrarea;

f) forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinii acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus, care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;

g) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

1.2. Interpretări:

Cuvintele referitoare la persoane sau părţi vor include firme şi organizaţii.

Cuvintele care indică singularul sau un gen, vor include pluralul sau celălalt gen, după cum cere contextul.

1.3. Prioritatea Documentelor:

Documentele care alcătuiesc Contractul trebuie considerate ca documente care se explicitează reciproc.

1.4. Obligaţii Legale:

Antreprenorul va respecta legile ţării în care se realizează lucrările.

Antreprenorul va emite toate înştiinţările şi va plăti toate taxele şi alte obligaţii referitoare la Lucrări.

Beneficiarul

2.1. Dreptul de Acces pe Şantier

Beneficiarul va pune la dispoziţie Şantierul şi drumurile de acces spre acesta, la termenele stabilite în Anexă.

2.2. Autorizaţii şi Acorduri

La solicitarea Antreprenorului, Beneficiarul va obtine autorizatia de construire pentru executia lucrarilor.

2.3. Instrucţiuni emise de către Beneficiar

Antreprenorul va respecta toate instrucţiunile emise de către Beneficiar cu privire la execuţia Lucrărilor, inclusiv suspendarea execuţiei tuturor Lucrărilor sau a unei părţi a acestora.

2.4. Aprobări

Nici o aprobare, consimţământ sau absenţa unor observaţii ale Beneficiarului sau ale reprezentantului Beneficiarului nu vor exonera Antreprenorul de obligaţiile sale.

Reprezentanţii Beneficiarului

3.1. Persoana Autorizată

Beneficiarul va numi o persoană din personalul propriu care va avea autoritatea să acţioneze în numele acestuia. Această persoană autorizată va fi comunicată în scris Antreprenorului.

3.2. Reprezentantul Beneficiarului

Beneficiarul va numi o persoana juridica sau fizica pentru asigurarea verificarii executiei corecte a Lucrarilor. Beneficiarul poate numi de asemenea o persoana juridica sau fizica pentru a indeplini anumite indatoriri.Aceste persoane pot fi nominalizate in Anexa, sau desemnate de beneficiar printr-o instiinare catre abtreprenor. Beneficiarul va instiinta antreprenorul despre autoritatea şi indatoririle delegate Reprezentantului sau Reprezentantilor Beneficiarului.

Antreprenorul

4.1. Obligaţii Generale

Antreprenorul va executa Lucrările corespunzător şi în conformitate cu prevederile Contractului. Antreprenorul va asigura în totalitate supravegherea, forţa de muncă, Materialele, Echipamentele şi Utilajele Antreprenorului necesare execuţiei Lucrărilor. Se consideră că toate Materialele şi Echipamentele de pe Şantier sunt proprietatea Beneficiarului.

4.2. Reprezentantul Antreprenorului

Antreprenorul va transmite Beneficiarului, pentru aprobare, numele şi referinţele persoanei autorizate să primească instrucţiuni în numele Antreprenorului.

4.3. Subcontractarea

Subcontractarea unor părţi ale Lucrărilor este posibilă în conformitate oferta depusă.

In cazul in care parti din lucrari urmeaza sa se indeplineasca de unul sau mai multi Subantreprenori, la semnarea Acordului Contractual, Antreprenorul va furniza Beneficiarului contractele incheiate de Antreprenor cu Subantreprenorii nominalizati in oferta. Aceste contracte vor fi in concordanta cu termenii ofertei si vor constitui anexe la Contract. Antreprenorul nu va avea dreptul de a inlocui pe niciunul dintre Subantreprenorii nominalizati in oferta fara acceptul prealabil al beneficiarului.

4.4. Garanţia de Bună Execuţie

Antreprenorul se obligă să constitie garanţia de bună execuţie în cuantum de 10% din valoarea fără TVA a contractului, în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a contractului. Garanţia de bună execuţie se constituie prin scrisoare de garanţie bancară. Valabilitatea scrisorii de garanţie de bună execuţie cu cel puţin 30 de zile mai lungă decât durata de finalizare a contractului.

Beneficiarul va elibera/restitui 70% din valoarea Garantiei de Buna Executie in termen de 14 zile de la data intocmirii Procesului-Verbal de receptie la terminarea Lucrarilor, daca Beneficiarul nu a formulat pana la acea data nici o reclamaţie de executare a Garantiei de Buna Executie si cu conditia emiterii Certificatului de Receptie la terminarea Lucrarilor; 30% din valoarea Garantiei de Buna Executie la emiterea Certificatului de Receptie Finala, daca Beneficiarul nu a formulat pana la acea data nicio reclamatie de executare a Garantiei de Buna Executie.

Proiectarea realizată de către Antreprenor

5.1. Proiectarea realizată de către Antreprenor

Antreprenorul va elabora proiectul necesar execuţiei Lucrărilor. Antreprenorul va transmite Beneficiarului cu promptitudine toate proiectele elaborate. În termen de 14 zile de la primire, Beneficiarul va notifica toate observaţiile sau, dacă proiectul transmis nu este în conformitate cu prevederile Contractului, îl va respinge, cu prezentarea motivaţiei. Este interzisă execuţia lucrărilor cuprinse în proiectul transmis Beneficiarului pentru aprobare, în intervalul de 14 zile de la transmitere, precum şi a părţilor de proiect care au fost respinse. Proiectul care a fost respins va fi corectat şi retransmis cu promptitudine. Antreprenorul va retransmite toate proiectele pentru care a primit observaţii, luând în consideraţie, acolo unde este necesar, observaţiile primite.

5.2. Responsabilitatea pentru Proiect

Antreprenorul va fi responsabil pentru proiectul din oferta prezentată şi pentru proiectul elaborat potrivit prevederilor acestei Clauze, pentru ambele fiind necesară conformitatea cu scopurile definite în Contract şi de asemenea va fi responsabil pentru încălcarea, la elaborarea proiectelor, a oricărui brevet sau drept de autor.

Riscurile Beneficiarului

6.1. Riscurile Beneficiarului

În acest Contract, Riscurile Beneficiarului sunt:

(a) război, ostilităţi (indiferent dacă războiul a fost declarat sau nu), invazii, acţiuni ale duşmanilor străini, pe teritoriul Ţării

(b) rebeliune, terorism, revoluţie, insurecţie, lovitură militară sau de stat, război civil, pe teritoriul Ţării

(c) revolte, tulburări sau dezordine publică provocate de alte persoane decât personalul Antreprenorul şi alţi angajaţi ai acestuia, şi care afectează Şantierul şi/sau Lucrările

(d) radiaţii ionizante, contaminări radioactive de la orice combustibil nuclear sau de la deşeuri nucleare rezultate din arderea combustibililor nucleari, explozivi radioactivi toxici sau alte proprietăţi periculoase ale unui ansamblu explozibil nuclear sau un component nuclear al unui astfel de ansamblu, cu excepţia cazului în care Antreprenorul este responsabil pentru utilizarea unui astfel de material radioactiv;

(e) unde de presiune cauzate de avioane sau alte aparate de zbor care se deplasează cu viteze sonice şi supersonice;

(f) utilizarea sau ocuparea de către Beneficiar a oricărei părţi a Lucrărilor, cu excepţia celor specificate în Contract;

(g) proiectarea oricărei părţi a Lucrărilor de către personalul Beneficiarului sau de către alte persoane pentru care Beneficiarul este responsabil;

(h) orice desfăşurare de forţe ale naturii, care afectează Şantierul şi/sau Lucrările, care a fost imprevizibilă sau împotriva căreia unui antreprenor cu suficientă experienţă nu i se poate cere să fi luat măsuri de prevenire corespunzătoare;

(i) Forţa Majoră;

(j) suspendarea execuţiei lucrărilor conform prevederilor Sub-Clauzei 2.3, cu excepţia cazului în care se datorează Antreprenorului;

(k) orice neîndeplinire a obligaţiilor de către Beneficiar;

(l) obstacole sau condiţii fizice, altele decât condiţiile climatice întâmpinate pe Şantier în timpul execuţiei Lucrărilor, care nu puteau fi prevăzute de către un antreprenor cu suficientă experienţă şi pe care Antreprenorul le-a notificat imediat Beneficiarului;

(m) orice întârziere sau întrerupere cauzată de o Modificare;

(n) orice schimbare adusă legii aplicabile Contractului după data depunerii ofertei Antreprenorului aşa cum este specificat în Acordul Contractual;

(o) pierderi rezultate din dreptul Beneficiarului de a executa lucrări permanente pe, deasupra, sub, în sau prin orice teren şi de a-l ocupa în vederea execuţiei lucrărilor permanente

(p) pagube care sunt rezultatul inevitabil al obligaţiilor Antreprenorului de a executa Lucrările şi de a remedia defecţiunile.

Durata de Execuţie

7.1. Execuţia Lucrărilor

Antreprenorul va începe Lucrările la Data de Începere a Lucrărilor, va acţiona cu promptitudine şi fără întârziere şi va termina Lucrările la termenul menţionat în oferta – Graficul de executare a lucrărilor, de până la ...........................

7.3. Prelungirea Duratei de Execuţie

Cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 10.3, Antreprenorul va avea dreptul la prelungirea Duratei de Execuţie dacă se înregistrează sau se vor înregistra întârzieri cauzate de un Risc al Beneficiarului.

La primirea solicitării din partea Antreprenorului, Beneficiarul va lua în considerare toate detaliile justificative furnizate de către Antreprenor şi, dacă este cazul, va prelungi Durata de Execuţie, printr-un act adiţional.

7.4. Întârzierea Execuţiei Lucrărilor

Dacă Antreprenorul nu termină Lucrările în timpul afectat Duratei de Execuţie, singura responsabilitate a Antreprenorului faţă de Beneficiar pentru întârziere va fi plata penalităţilor specificate pentru fiecare zi de întârziere a finalizării Lucrărilor.

Recepţia Lucrărilor

8.1. Terminarea Lucrărilor

Antreprenorul poate notifica Beneficiarul atunci când consideră că Lucrările au fost terminate.

8.2. Înştiinţarea de Recepţie

Beneficiarul va proceda la Receptia Lucrarilor potrivit legilor in vigoare si va instiinta Atreprenorul de decizia sa de a receptiona Lucrarile transmitand acestuia o copie a Procesului Verbal de receptie a Lucrarilor.

După emiterea acestei notificări Beneficiarul va recepţiona Lucrările.

Antreprenorul va finaliza cu promptitudine lucrările neterminate şi va elibera Şantierul, cu respectarea prevederilor Clauzei 9,.

Remedierea Defecţiunilor

9.1. Remedierea Defecţiunilor

In orice moment inainte de expirarea perioadei stabilita pentru finalizarea lucrărilor, Beneficiarul poate să instiinteze Antreprenorul cu privire la orice defectiuni, fie ele aparente sau ascunse, sau lucrari nefinalizate. Atreprenorul va remedia, fara costuri suplimentare pentru Beneficiar, orice defectiuni datorate faptului ca proiectul Atreprenorului, Materialele, Echipamentele sau calitatea executie nu sunt in conformitate cu prevederile Contractului.

Modificări şi Revendicări

10.1. Dreptul de a Modifica

Beneficiarul poate da instrucţiuni de Modificare.

10.2. Evaluarea Modificărilor

Modificările vor fi evaluate după cum urmează:

a) unde este cazul, la preţurile din Contract, sau

b) în lipsa preţurilor corespunzătoare, preţurile din Contract se vor folosi ca bază de evaluare, sau

c) la preţuri noi corespunzătoare, care pot fi convenite de către părţi, sau pe care Beneficiarul le consideră adecvate;

10.3. Notificarea Promptă

Fiecare Parte are obligaţia de a notifica cealaltă Parte de îndată ce are cunoştinţă de existenţa unor circumstanţe care pot întârzia sau împiedica execuţia Lucrărilor, sau care pot genera o revendicare pentru plată suplimentară. Antreprenorul va lua toate măsurile rezonabile pentru reducerea la minim a acestor efecte.

Dreptul Antreprenorului la prelungirea Duratei de Execuţie sau la plata costurilor suplimentare va fi limitat la timpul şi plata care i-ar fi revenit dacă ar fi înştiinţat cu promptitudine şi ar fi luat toate măsurile rezonabile.

10.4. Dreptul la Revendicare

Dacă Antreprenorul înregistrează Costuri ca rezultat al oricăruia dintre Riscurile Beneficiarului, Antreprenorul va fi îndreptăţit la plata acestor Costuri. Dacă, urmare a Riscurilor Beneficiarului, este necesară o schimbare a Lucrărilor, acesta va fi considerată o Modificare.

10.5 Procedura de Modificare şi Revendicare

În termen de 28 de zile de la emiterea instrucţiunii sau de la evenimentul care a generat revendicarea, Antreprenorul va transmite Beneficiarului un borderou detaliat al valorii Modificărilor şi revendicărilor. Beneficiarul va verifica şi, dacă va fi posibil, va accepta valoarea propusă de către Antreprenor. În situaţia în care nu va accepta valoarea Antreprenorului, Beneficiarul va stabili valoarea.

Preţul Contractului şi Plata

11.1. Evaluarea Lucrărilor

Preţul total convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil Antreprenorului de către Beneficiar este de ……………….. lei din care TVA în valoare de .................. lei.

11.2. Situaţii Lunare de Lucrări

La intervale lunare, Antreprenorul va fi îndreptăţit la plata valorii lucrărilor executate.:

Antreprenorul va transmite lunar Beneficiarului o situaţie de plată care să cuprindă sumele la care se consideră îndreptăţit, insotita de facturile corespunzatoare.

11.3. Plăţi Interimare

În decurs de 30 de zile de la transmiterea fiecărei situaţii lunare de plată, Beneficiarul va plăti Antreprenorului suma specificată în situaţia de plată, insotita de facturile corespunzatoare, a Antreprenorului din care se scade orice sumă pentru care Beneficiarul şi-a motivat dezacordul.

11.6. Plata Finală

În termen de 15 de zile de la notificarea Beneficiarului de către Antreprenor privind finalizarea lucrărilor, Beneficiarul are obligaţia să facă recepţia acestora. După recepţia lucrărilor, Antreprenorul trebuie să trimită Beneficiarului situaţia finală de lucrări, insotita de facturile corespunzatoare, împreună cu toată documentaţia necesară pentru a da posibilitatea Beneficiarului să stabilească valoarea finală a contractului.

În termen de 30 de zile de la transmiterea situaţiei finale de lucrări, Beneficiarul va plăti Antreprenorului sumele datorate. Dacă Beneficiarul nu va fi de acord în totalitate cu situaţia finală de lucrări prezentată de Antreprenor, va trebui să specifice motivele pentru care nu este de acord cu plata integrală atunci când face plata.

11.7. Moneda de Plată

Plăţile vor fi făcute în LEI.

11.8. Întârzieri în Efectuarea Plăţii

Pentru fiecare zi de întârziere a plăţii de către Beneficiar, care depăşeşte termenul de plată, Antreprenorul va fi îndreptăţit să solicite Beneficiarului plata unei penalităţi de 0,1% din  suma neplătită. Beneficiarul va plati această sumă pe baza unei facturi emisă de catre Antreprenor.

Neîndeplinirea Obligaţiilor

12.1. Neîndeplinirea Obligaţiilor de către Antreprenor

Dacă Antreprenorul abandonează Lucrările, refuză sau nu reuşeşte să respecte instrucţiunile motivate ale Beneficiarului, sau nu reuşeşte să ducă la îndeplinire lucrările prompt şi fără întârziere, şi, deşi primeşte o scrisoare de nemulţumire, încalcă prevederile Contractului, Beneficiarul poate emite o înştiinţare scrisă, prin care să specifice obligaţiile neîndeplinite.

Dacă, în termen de 14 zile de la primirea înştiinţării emise de către Beneficiar, Antreprenorul nu ia toate măsurile posibile de remediere a neîndeplinirii obligaţiilor, Beneficiarul poate, printr-o a doua înştiinţare emisă în termen de 21 de zile, să rezilieze Contractul. După reziliere Antreprenorul trebuie să părăsească Şantierul, lăsând pe Şantier Materialele, Echipamentele şi toate Utilajele Antreprenorului specificate de Beneficiar în a doua înştiinţare, acestea urmând a fi utilizate până la terminarea lucrărilor.

12.2. Neîndeplinirea Obligaţiilor de către Beneficiar

Dacă Beneficiarul nu face plata conform prevederilor Contractului sau, deşi primeşte o scrisoare de nemulţumire, încalcă prevederile Contractului, Antreprenorul poate emite o înştiinţare scrisă prin care să specifice neîndeplinirea obligaţiilor. Dacă neîndeplinirea obligaţiilor nu este remediată în termen de 7 zile de la data la care Beneficiarul a primit înştiinţarea, Antreprenorul poate suspenda execuţia tuturor Lucrărilor sau a unor părţi ale acestora.

Dacă neîndeplinirea obligaţiilor nu este remediată în termen de 30 de zile de la data la care Beneficiarul primeşte înştiinţarea Antreprenorului, Antreprenorul poate, printr-o a doua înştiinţare emisă în termen de 21 de zile, să rezilieze Contractul. După reziliere Antreprenorul trebuie să părăsească Şantierul.

12.3. Insolvabilitatea

Dacă una dintre Părţi este declarată insolvabilă sub incidenţa oricărei legi aplicabile, cealaltă Parte poate, printr-o înştiinţare, să rezilieze Contractul imediat. După reziliere Antreprenorul trebuie să părăsească Şantierul lăsând pe Şantier, în cazul insolvabilităţii sale, toate Utilajele Antreprenorului specificate de către Beneficiar în înştiinţare, acestea urmând a fi utilizate până la terminarea lucrărilor.

12.4. Plata la Rezilierea Contractului

După reziliere, Antreprenorul va fi îndreptăţit la restul de plată din valoarea Lucrărilor executate, a Materialelor şi Echipamentelor livrate pe Şantier în mod rezonabil, cu următoarele corecţii:

a) orice sume la care Antreprenorul este îndreptăţit conform prevederilor Sub-Clauzei 10.4;

b) orice sume la care Beneficiarul este îndreptăţit;

c) o sumă echivalentă cu 20% din valoarea acelor părţi ale Lucrării care au rămas neexecutate la data rezilierii Contractului la care Beneficiarul este îndreptăţit, dacă Beneficiarul a reziliat Contractul conform prevederilor Sub-Clauzelor 12.1 sau 12.3;

d) Costul suspendării şi demobilizării împreună cu o sumă echivalentă cu 10% din valoarea acelor părţi ale Lucrării care au rămas neexecutate la data rezilierii Contractului la care Antreprenorul este îndreptăţit dacă Antreprenorul a reziliat Contractul conform Sub-Clauzelor 12.2 sau 12.3;

Suma netă de plată cuvenită va fi plătită sau rambursată în termen de 30 de zile de la data înştiinţării de reziliere a Contractului.

13.1. Responsabilitatea Antreprenorului faţă de Lucrări

Antreprenorul îşi va asuma întreaga responsabilitate pentru grija faţă de Lucrări de la Data Începerii până la data înştiinţării Beneficiarului făcută conform prevederilor Sub-Clauzei 8.2. După această dată responsabilitatea va fi transferată Beneficiarului. Dacă se produc pierderi sau sunt aduse daune Lucrărilor în perioada menţionată mai sus, Antreprenorul va remedia aceste pierderi sau daune astfel încât Lucrările să fie conforme cu prevederile Contractului.

Cu excepţia cazurilor în care pierderile sau daunele sunt rezultatul riscurilor Beneficiarului, Antreprenorul va despăgubi Beneficiarul, agenţii şi angajaţii acestuia şi pe ceilalţi Antreprenori ai Beneficiarului pe Şantier pentru toate pierderile sau daunele produse Lucrărilor şi pentru toate revendicările sau cheltuielile provocate de nerespectarea prevederilor Contractului din neglijenţa sau din vina Antreprenorului, agenţilor sau angajaţilor săi.

13.2. Forţa Majoră

Dacă o Parte este sau va fi împiedicată prin Forţa Majoră să îşi îndeplinească oricare din obligaţiile sale, Partea afectată va notifica cealaltă Parte imediat. Dacă este necesar, Antreprenorul va suspenda execuţia Lucrărilor şi, în măsura în care s-a convenit astfel cu Beneficiarul, va retrage Utilajele Antreprenorului de pe Şantier.

Dacă această situaţie continuă timp de 80 de zile, oricare dintre Părţi va putea să transmită o înştiinţare de reziliere a Contractului care va intra în vigoare în termen de 30 de zile de al data transmiterii înştiinţării.

După rezilierea Contractului, Antreprenorul va fi îndreptăţit la plata sumei rămase neachitate din valoarea Lucrărilor executate şi a Materialelor şi Echipamentelor livrate pe Şantier, cu următoarele corecţii:

a) orice sume la care Antreprenorul este îndreptăţit conform prevederilor Sub-Clauzei 10.4

b) Costul suspendării şi demobilizării

c) Orice sume la care Beneficiarul este îndreptăţit.

Suma netă de plată cuvenită va fi plătită sau rambursată în termen de 30 de zile de la data înştiinţării de reziliere a Contractului.

Asigurări

14.1. Obiectul Asigurării

Înainte de începerea Lucrărilor, Antreprenorul va face şi va menţine în vigoare asigurări în numele ambelor Părţi pentru:

a) pierderi şi daune produse Lucrărilor, Materialelor, Echipamentelor şi Utilajelor Antreprenorului,

b) responsabilitatea ambelor Părţi în ceea ce priveşte pierderile, daunele, decesul sau vătămările produse unor terţe părţi sau proprietăţilor acestora, rezultate din execuţia Contractului de către Antreprenor, incluzând responsabilităţile Antreprenorului pentru daune aduse proprietăţii Beneficiarului, alta decât Lucrările,

c) responsabilitatea ambelor Părţi şi a oricărui reprezentant al Beneficiarului pentru decesul sau vătămarea corporală a personalului Antreprenorului cu excepţia cazului în care responsabilitatea rezultă din neglijenţa Beneficiarului, a oricărui reprezentant al Beneficiarului sau a angajaţilor acestora.

14.2. Reglementări

Toate asigurările vor respecta cerinţele detaliate în Anexă. Poliţele vor fi emise de către societăţi de asigurare şi în condiţiile aprobate de către Beneficiar. Antreprenorul va furniza Beneficiarului dovada că toate poliţele necesare sunt în vigoare şi că primele de asigurare au fost plătite.

Toate plăţile primite de la societăţile de asigurare legate de pierderi sau daune aduse Lucrărilor vor fi păstrate în comun de către Părţi şi utilizate pentru acoperirea pierderilor sau daunelor produse sau pentru compensarea unor pierderi sau daune ireparabile.

14.3. Omisiunea Asigurării

Dacă Antreprenorul omite să facă sau să menţină în vigoare oricare dintre asigurările menţionate în Sub-Clauzele anterioare, sau dacă nu reuşeşte să aducă dovezi satisfăcătoare, poliţe sau chitanţe, Beneficiarul poate, fără a-i fi prejudiciat alt drept sau măsură corectivă, să facă asigurările necesare, să plătească primele de asigurare cuvenite şi să recupereze valoarea sumelor plătite prin deducere din orice alte sume datorate Antreprenorului.

Soluţionarea Disputelor

15.1. Adjudecarea

Dacă nu se rezolvă pe cale amiabilă, orice dispută sau divergenţă apărută între Antreprenor şi Beneficiar decurgând din Contract sau în legătură cu acesta, inclusiv orice evaluare sau altă decizie a Beneficiarului va fi supusă de către oricare dintre Părţi pentru adjudecare, în conformitate cu Regulile pentru Adjudecare. Adjudecatorul va fi orice persoană agreată de către Părţi. În caz de dezacord, adjudecatorul va fi numit în conformitate cu Regulile.

15.2. Înştiinţarea de Nemulţumire

Dacă o Parte nu este mulţumită de decizia adjudecatorului sau dacă nu s-a emis nici o decizie în perioada de timp stabilită prin Reguli, Partea respectivă poate transmite, în termen de 30 de zile de la primirea deciziei sau de la expirarea timpului necesar emiterii deciziei, o înştiinţare de nemulţumire cu referire la această Sub-Clauză. Dacă nu se transmite nici o înştiinţare de nemulţumire în perioada de timp specificată, decizia va fi definitivă şi obligatorie pentru Părţi. Dacă se transmite o înştiinţare de nemulţumire în perioada de timp specificată, decizia va fi obligatorie pentru Părţi care o vor pune în aplicare fără întârziere până când decizia adjudecătorului va fi revizuită, dacă va fi revizuită, de un arbitru.

15.3. Arbitrajul

O dispută care a făcut obiectul unei înştiinţări de nemulţumire va fi soluţionată definitiv de un singur arbitru. Dacă nu se ajunge la un acord pentru numirea arbitrului, acesta va fi desemnat de autoritatea competentă. Audierile vor fi ţinute în locul stabilit la sediul Beneficiarului şi în limba menţionată română.