Nr. ________/_______________________

APROB

Director general,

Cezar Sorin BRUMĂ

DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE

pentru elaborarea şi prezentarea ofertei privind achiziţia publică

de servicii de proiectare

Cod CPV: 71000000-8

Procedura aplicată: Licitaţie deschisă

2011

CUPRINS

SECŢIUNEA I. FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI	3

SECŢIUNEA II. CAIETUL DE SARCINI	16

SECŢIUNEA III. FORMULARE…………………………………………………………… 26

Prin depunerea unei oferte, ofertantul acceptă în prealabil condiţiile generale şi particulare care guvernează acest contract ca singura bază a acestei proceduri de atribuire, indiferent care sunt condiţiile proprii de vânzare ale ofertantului.  Ofertanţii au obligaţia de a analiza cu atenţie Documentaţia de Atribuire şi să pregătească oferta conform tuturor instrucţiunilor, formularelor, prevederilor contractuale şi specificaţiilor tehnice conţinute în această Documentaţie. Eşecul de a depune o ofertă care să conţină toate informaţiile cerute în termenul prevăzut va duce la respingerea ofertei. Nu se va ţine cont de nicio exprimare a unei rezerve în ofertă cu privire la Documentaţia de Atribuire. Orice exprimare a unei astfel de rezerve poate duce la respingerea ofertei, fără nici o evaluare. Niciun cost suportat de operatorul economic pentru pregătirea şi depunerea ofertei nu va fi rambursat. Toate aceste costuri vor fi suportate de către operatorul economic ofertant, indiferent de rezultatul procedurii.

# SECŢIUNEA I. FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI

I. a. Autoritatea contractantă

| Denumire: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului – Unitatea de Management al Proiectelor privind Modernizarea Reţelei Şcolare |  |  |
| --- | --- | --- |
| Adresă: sector 1, Str. Spiru Haret, nr. 12, et. 2, cam. 81 |  |  |
| Localitate: Bucureşti | Cod poştal: 010176 | Ţara: România |
| Persoana de contact: Camelia Butoi În atenţia: Cezar Sorin Brumă, director | Telefon: (+4) 021 310 22 07 |  |
| E-mail: procurement@schoolrehabilitation.ro | Fax: (+4) 021 310 22 08 |  |
| Adresa/ele de internet (dacă este cazul): www.e-licitatie.ro |  |  |

I.b Principala activitate sau activităţi ale autorităţii contractante

| ■ ministere ori alte autorităţi publice centrale inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local □ agenţii naţionale □ autorităţi locale □ alte institutii guvernate de legea publică □ instituţie europeană/organizaţie internaţională □ altele (specificaţi) | □ servicii publice centrale □ apărare □ ordine publică/siguranţă naţională □ mediu □ afaceri economico-financiare □ sănătate □ construcţii şi amenajări teritoriale □ protecţie socială □ recreere, cultură şi religie ■ educaţie □ activităţi relevante □ energie □ apă □ poştă □ transport □ altele (specificaţi) |
| --- | --- |
| Autoritatea contractantă achiziţionează în numele altor autorităţi contractante da □ nu ■ |  |

Alte informaţii şi/sau clarificări pot fi obţinute:

- la adresa mai sus menţionată între orele: - 10:00 – 16:00 (luni –joi) - 10:00 – 14:00 (vineri) - prin fax la nr. 021/310.22.08 - prin e-mail: office@schoolrehabilitation.ro; procurement@schoolrehabilitation.ro OPERATORII ECONOMICI POT OBŢINE DOCUMENTELE NECESARE ÎNTOCMIRII PROPUNERII TEHNICE ( FIŞA TEHNICĂ, TEMA PROGRAM, CERTIFICATE DE URBANISM, PLANURI AMPLASAMENT,), DE LA SEDIUL MECTS-UMPMRSU Bucureşti,sector 1, str. Spiru Haret, nr. 12, et. 2, cam. 81

Date limită de primire a solicitărilor de clarificări: 27 iulie 2011 Adresa: Bucureşti, Str. Spiru Haret, nr. 12, et. 2, cam. 81, sector 1 Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări: 01 august 2011

I. c. Căi de atac:

| Instituţia responsabilă pentru soluţionarea contestaţiilor |  |
| --- | --- |
| Denumire : Consiliul Naţional de Soluţionarea a Contestaţiilor |  |
| Adresă : Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3 |  |
| Localitate : BUCUREŞTI | Cod poştal : 030084 Ţara : ROMÂNIA |
| E – mail : office@cnsc.ro | Telefon : (+4) 021 310.46.41 |
| Adresă internet : www.cnsc.ro | Fax : (+4) 021 310.46.42 |

| Instanţa competentă să soluţioneze plângerea formulată împotriva deciziei pronunţate de Consiliu - Curtea de Apel, secţia contencios, administrativ şi fiscal |  |
| --- | --- |
| Adresă : Splaiul Independentei, nr. 5 |  |
| Localitate : Bucureşti | Cod postal: 041304Ţara : România |
| E– mail : infocabuc@just.ro | Telefon : Tel. 021 332 12 40 |
| Adresă internet : www.cabuc.ro | Fax : Fax: 021 332 33 77 |

I.d.Sursa de finanţare:

| Cofinanţare Banca de Dezvoltare a Coniliului Europei şi contribuţia Guvernului României Valoarea estimată a contractului: 543.834,50 lei | După caz, proiect/program finanţat din fonduri comunitare da ■ nu □ Dacă DA, faceţi referire la proiect/program Credite externe şi bugetul de stat pentru anul 2011 aferente Proiectului privind Reforma Educaţiei Timpurii în România |
| --- | --- |

II.OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere

| II.1.1) Denumire contract: Servicii de proiectare S/PRET/20/2011 |  |  |
| --- | --- | --- |
| II. 1.2) Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare |  |  |
| (a) Lucrări □ | (b) Produse □ | (c) Servicii ■ |
| Execuţie □ Proiectare şi execuţie □ Realizare prin orice mijloace corespunzătoare cerinţelor specificate de autoritatea contractantă □ | Cumpărare □ Leasing □ Închiriere □ Cumpărare în rate □ | Categoria serviciului 2A ■ 2B □ |
| Principala locaţie a lucrării CPV □□□□□□□□ | Principalul loc de livrare Cod CPV □□□□□□□□ | Principalul loc de prestare Sediul ofertanţilor Cod CPV 71000000-8 Servicii de arhitectură, de construcţii, de inginerie, şi de inspecţie |
| II.1.3) Procedura se finalizează prin : Contract de achiziţie publică:■ Încheierea unui acord-cadru: □ |  |  |
| II.1.4) Durata contractului de achiziţie publică 15 luni de la atribuirea contractului, incluzând urmărirea execuţiei. |  |  |
| II.1.5) Informaţii privind acordul-cadru (dacă este cazul): Nu este cazul |  |  |
| II.1.6) Divizare pe loturi da □ nu ■ |  |  |
| II.1.7) Ofertele alternative sunt acceptate da □ nu ■ |  |  |

II.2) Cantitatea sau scopul contractului

II.2.1) Detaliile privind serviciile de proiectare sunt precizate în caietul de sarcini.

III. Condiţii specifice contractului

| III.1 Alte condiţii particulare referitoare la contract (după caz) III.1.1. Contract rezervat (dacă DA scurtă descriere ) III.1.2. Altele (dacă DA, descrieţi) | da□ nu ■ da□ nu ■ nu este cazul |
| --- | --- |

IV: PROCEDURA

| IV.1) Procedura selectată |  |
| --- | --- |
| Licitaţie deschisă ■ Licitaţie restrânsă □ Licitaţie restrânsă accelerată □ Dialog competitiv □ | Negociere cu anunţ de participare □ Negociere fără anunţ de participare □ Cerere de oferte □ Concurs de soluţii □ |

IV.2) Etapa finală de licitaţie electronică               da □  nu ■

IV.3) Legislaţia aplicată: - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 15 mai 2006,cu modificările şi completările ulterioare, - Hotărârea Guvernului nr.925/2006 privind aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 20 iulie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, - O.U.G. nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, cu modificările şi completările ulterioare, - H. G. nr. 942/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, cu modificările şi completările ulterioare, - H.G. nr. 782/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, - Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare - H.G. nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii - H.G. nr. 363 din 14 aprilie 2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice - Ordinul ANRMAP nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de - participare la licitatii cu oferta independenta.

V. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECTIE

| V.1) Situaţia personală a candidatului /ofertantului |  |
| --- | --- |
| Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art.180 din ordonanţă Solicitat ■ Nesolicitat □ | Cerinţe obligatorii - Completarea şi prezentarea Formularului 1 „Declaraţie privind eligibilitatea” conform art. 180 din O.U.G. nr.34/2006 Încadrarea în situaţia prevăzută la art. 180 din Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică |
| Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din ordonanţă Solicitat ■ Nesolicitat □ | Cerinţe obligatorii Completarea şi prezentarea “Declaraţiei privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 Formularul 2 - Confirmarea cu privire la plata taxelor şi impozitelor la bugetul general consolidat, prin prezentarea certificatului de atestare fiscală valabil la data deschiderii ofertelor, eliberat de autoritatea fiscală competentă, din care să rezulte că operatorul economic nu are datorii la bugetul de stat. - Certificat fiscal cu privire la impozitele şi taxele locale valabil la data deschiderii ofertelor, eliberat de autoritatea fiscală competentă, din care să rezulte că operatorul economic nu are datorii la bugetul local. În cazul operatorilor economici străini Certificate constatatoare privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor şi taxelor către stat, inclusiv cele locale, precum şi a contribuţiei pentru asigurările sociale de stat, formulare-tip eliberate de autorităţile competente din ţara în care ofertantul este rezident, documente valabile la data deschiderii ofertelor, traduse în limba romană – original sau o declaraţie pe propria răspundere/declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens. Documentele solicitate mai sus vor fi prezentate în original, copie legalizată sau copie conform cu originalul |
| Declaraţia privind calitatea de participant la procedură Solicitat □ Nesolicitat □ | - Completarea şi prezentarea declaraţiei privind calitatea de participant la procedură Formularul 3 Ofertantul nu are dreptul: - să depună două sau mai multe oferte individuale şi/sau comune, sub sancţiunea excluderii din competiţie a tuturor ofertelor în cauză; - să depună ofertă individuală/comună şi să fie nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte, sub sancţiunea excluderii ofertei individuale sau, după caz, a celei în care este ofertant asociat |
| Certificatul de participare la licitatie cu oferta independentă Solicitat □ Nesolicitat □ | Ofertantul trebuie sa prezinte in original, Certificatul de participare la licitatie cu oferta independenta, completat in conformitate cu Ordinul ANRMAP nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta. Formular 13 |
| V.2) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare) |  |
| Persoane juridice/fizice române | Cerinţe obligatorii - Prezentarea Certificatului constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă instanţa competentă, în original sau copie legalizată, valabil la data deschiderii ofertelor - Prezentarea Certificatului de înregistrare fiscală eliberat de Oficiul Registrului Comerţului, de pe lângă instanţa competentă, în copie legalizată sau copie certificată pentru conformitate cu originalul cu semnătură şi ştampilă. În cazul în care din documentele solicitate reiese că ofertantul nu îşi poate exercita activitatea, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului. |
| Persoane juridice /fizice străine | Cerinţe obligatorii: - Prezentarea documentelor care dovedesc o formă de înregistrare/atestare ori apartenenţă din punct de vedere profesional. Ofertantul trebuie să fie abilitat să presteze activităţi de natura celor solicitate prin specificaţiile tehnice incluse în caietul de sarcini, în ţara sa de origine. Documentele menţionate vor fi transmise în limba de origine, însoţite de o traducere autorizată a acestora în limba română. Ofertanţii vor prezenta o declaraţie pe proprie răspundere prin care, în cazul în care oferta este declarată câstigătoare, se obligă ca : − În termen de 30 zile de la data primirii comunicării de acceptare a ofertei câştigătoare, să prezinte dovada deschiderii unei filiale în România; − Înaintea încheierii contractului, în cazul asocierii cu persoane juridice române, vor împuternici pe unul din asociaţii înregistraţi în România pentru îndeplinirea obligaţiilor ce îi revin fiecărui asociat, prin legalizarea asociaţiei si înregistrarea acestei asocieri la autoritatea fiscală competentă, conform prevederilor legislaţiei fiscale din România în vigoare. |
|  | Nota: Daca un grup de operatori economici depun o oferta comună, aceste cerinte trebuie indeplinite de fiecare membru al grupului. |
| V. 3) Situaţia economico-financiară |  |
| Informaţii privind situaţia economico-financiară Solicitat ■ Nesolicitat □ | Cerinţe obligatorii Prezentarea următoarelor documente: - Declaraţie privind cifra de afaceri pe ultimii 3 ani (2008, 2009, 2010) Formularul 4. Cerinţă minimă obligatorie: Cifra de afaceri globală din ultimii 3 ani – minimum 1.000.000 lei; - Bilanţuri contabile vizate de autorităţile competente pe ultimii 3 ani (2008, 2009, 2010). În situaţia în care operatorul economic se află în imposibilitatea de a prezenta bilanţul contabil la 31 decembrie 2010, atunci acesta va prezenta bilanţul contabil la data de 31 iunie 2010 şi balanţa de verificare la data de 31 decembrie 2010. |
| V.4) Capacitatea tehnică şi/sau profesională |  |
| Informaţii privind capacitatea tehnică Solicitat ■ Nesolicitat □ | Cerinţe obligatorii Prezentarea următoarelor documente - Fişă de informaţii generale Formularul 4 ; - Declaraţie privind lista principalelor prestări de servicii în ultimii 3 ani Formularul 5. Lista va conţine valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent dacă aceştia din urmă sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi. Pentru confirmarea informaţiilor prezentate se vor ataşa certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de clientul beneficiar sau o declaraţie pe propria răspundere a ofertantului dacă beneficiarul este client privat şi din motive obiective nu poate obţine o confirmare din partea acestuia; - Declaraţie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat şi al cadrelor de conducere în ultimii 3 ani Formularul 6; Notă: Dacă un grup de operatori economici depun o oferta comună, aceste cerinte trebuie indeplinite de fiecare membru al grupului. Cerinţe minime obligatorii: Autoritatea contractantă solicită documente care dovedesc capacitatea tehnică şi profesională: - Experienţă: Se solicită prezentarea a minimum 1 contract/acord-cadru care să fi avut ca obiect prestarea de servicii similare în ultimii 3 ani.Valoarea însumată a contractelor de servicii, prezentate de către operatorii economici, ca dovadă a experienţei similare, în ultimii 3 ani, trebuie să fie egală sau mai mare decât valoarea estimată a contractului ce urmează a fi atribuit. - Echipa de realizare a proiectului: - 1 manager proiect – minimum 5 ani experienţă - 1 arhitect – minimum 3 ani experienţă în domeniu - 1 inginer structură – minimum 3 ani experienţă în domeniu - 1 inginer instalaţii – minimum 3 ani experienţă în domeniu Se vor prezenta CV-urile persoanelor responsabile pentru îndeplinirea contractului de servicii, precum şi documente suplimentare prin care se confirmă competenţele şi abilităţile acestora (diplome de studii, certificate, etc.). De asemenea, ofertantul trebuie să prezinte dovada existenţei unui raport juridic între acesta şi persoanele propuse pentru realizarea proiectului (copie contract de muncă, copie contract de colaborare,etc.). - Recomandări - minimum o recomandare din partea beneficiarilor pentru contractele încheiate, Recomandarea/Recomandările vor fi prezentate în original sau copie legalizată. |
| Informaţii privind subcontractanţii | Se va prezenta o declaraţie privind subcontractanţii, părţile din contract pe care urmează să le îndeplinească şi acordul acestora Formular 9 Fiecare subcontractant va completa cu propriile date, Formularul 3 - Declaraţie privind calitatea de participant la procedură şi Formularul 4 - Informaţii generale. |
| Informaţii privind asociaţii | Declaraţie privind lista asociaţilor completată de liderul Asocierii - acord sau o scrisoare preliminară de asociere Formular 10 Oferta trebuie să cuprindă un acord sau o scrisoare preliminară de asociere în care să se menţioneze că toţi asociaţii îşi asumă răspunderea colectivă şi solidară pentru îndeplinirea contractului, ca liderul asociaţiei este împuternicit să se oblige şi să primească instrucţiuni în numele tuturor asociaţilor şi este răspunzator în nume propriu şi în numele Asocierii pentru îndeplinirea contractului. Ofertantul, în cazul în care este format dintr-o asociaţie la care participă mai mulţi operatori economici, va semna o declaratie prin care se obligă ca în cazul în care oferta sa este declarată câstigătoare va legaliza asocierea, iar contractul de asociere legalizat va fi prezentat Autoritatii Contractante, înainte de data semnării contractului. |
| V.5) Standarde de asigurare a calităţii |  |
| Solicitat ■ Nesolicitat □ | Se vor prezenta documente emise de organisme acreditate, care confirmă certificarea sistemului calităţii a operatorului economic care depune oferta - prezentarea dovezii existenţei unui sistem de asigurare a calităţii (Standarde internaţionale seria ISO 9001) sau echivalent Se va prezenta copie conform cu originalul sau copie legalizată |

VI. PREZENTAREA OFERTEI

| VI.1) Limba de redactare a ofertei | Limba română. Documentaţia tehnică şi documentele emise de instituţii/organisme oficiale din ţara în care ofertanţii străini sunt rezidenţi pot fi prezentate în altă limbă, cu condiţia ca acestea să fie însoţite de o traducere legalizată în limba română. |
| --- | --- |
| VI.2) Perioada de valabilitate a ofertei | 90 zile |
| VI.3) Garanţia de participare Solicitată ■ Nesolicitată □ | - Garanţia pentru participare va fi în cuantum 10.000 lei - Perioada de valabilitate a garanţiei pentru participare va fi de minimum 90 zile. - Garanţia de participare se va constitui prin: - virament bancar în contul garanţie RO96TREZ7005005XXX000182 ( explicaţie OP – garanţie participare licitaţie S/PRET/20/2011) - Cod fiscal - 13729380 - printr-un instrument de garantare, necondiţionat, emis în condiţiile legii de o societate bancară ori de o societate de asigurări, care se prezintă în original, în cuantumul şi pentru perioada prevăzută anterior. Notă: În situaţia în care ofertanţii vor constitui garanţia bancară de participare prin Ordin de Plată, aceştia trebuie să se asigure că la data deschiderii ofertelor suma de bani pentru garanţia de participare a fost virată în contul de garanţie al autorităţii contractante. |
| VI.4) Modul de prezentare a propunerii tehnice | Propunerea tehnică va fi prezentată astfel încât să se asigure posibilitatea verificării corespondenţei propunerii tehnice cu specificaţiile prevăzute în caietul de sarcini. Plicul va fi sigilat, marcat şi ştampilat în mod corespunzător, inscripţionat “Propunere tehnică”, şi denumire ofertant, într-un exemplar original şi o copie. |
| VI.5) Modul de prezentare a propunerii financiare | - Propunerea financiară (Formularelor 8 şi 8.1.) va fi prezentată în plic separat, şi va fi exprimată în lei. - Propunerea financiară va fi semnată de persoanele împuternicite ale operatorului economic şi va avea un caracter ferm şi obligatoriu din punct de vedere al conţinutului pe toată perioada de valabilitate a ofertei. - Plicul va fi sigilat, marcat şi ştampilat în mod corespunzător, inscripţionat “Propunerea Financiară”, şi denumire ofertant, într-un exemplar original şi o copie. |
| VI.6) Modul de prezentare a ofertei | Oferta va fi prezentată într-un plic/colet închis şi sigilat, ştampilat şi marcat „A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE 08.08.2011, ora 10:30 şi denumire ofertant şi adresant. Vor fi ataşate ofertei ofertei următoarele: - Scrisoarea de înaintare Formularul 7 - Scrisoarea de garanţie de participare la licitaţie în original; Ofertanţii au obligaţia de a numerota şi de a semna fiecare pagină a ofertei. Oferta prezentată va avea un OPIS al tuturor documentelor incluse. Coletul va conţine 2 plicuri interioare (care vor fi marcate astfel: Original şi Copie). - Plicurile interioare vor conţine câte 3 plicuri sigilate cu: - Plicul nr. 1 : Documente de calificare; - Plicul nr. 2 : Propunere tehnică; - Plicul nr. 3. Propunere financiară. - Originalul şi copia trebuie să fie tipărite sau scrise cu cerneală neradiabilă; - Orice ştersătură, adăugire, interliniere sau scris peste cel dinainte, sunt valide doar dacă sunt vizate de către persoana/persoanele autorizată/autorizate să semneze oferta; Plicurile trebuie să fie marcate cu denumirea şi adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei fără a fi deschisă, în cazul în care oferta respectivă este declarată respinsă în cadrul şedintei de deschidere. Nu se acceptă oferte alternative. - Neprezentarea propunerii tehnice şi / sau financiare are ca efect descalificarea ofertantului. Daca plicul exterior nu este marcat conform celor de mai sus sau a fost depus la alta adresă decat cea mentionată, autoritatea contractantă nu îşi asumă nici o responsabilitate pentru rătăcirea ofertei. |
| VI.7) Data limită de depunere a ofertelor | Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului – Unitatea de Management al Proiectelor de Modernizare a Reţelei Şcolare şi Universitare, str. Spiru Haret nr. 12, et.2, cam. 81, sector 1, Bucuresti Data 08.08.2011, ora 10:00 În cazul în care ofertele se depun la o altă adresă sau după ora limită de deschidere a ofertelor, acestea sunt considerate inacceptabile conf. art. 36, pct. 1, lit. a . din HG 925/2006. |
| VI.8) Posibilitatea retragerii sau modificării ofertei | - Ofertantul îşi poate modifica oferta, cu cerere scrisă, înainte de data şi ora de depunere a ofertelor. - Ofertantul îşi poate retrage oferta, cu cerere scrisă, înainte de data şi ora de deschidere a ofertelor. - Modificările vor fi prezentate separat într-un plic marcat cu inscripţia „Modificări”. |
| VI.9) Deschiderea ofertelor | Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: - Sedinţa de deschidere a ofertelor va avea loc în data de 08.08.2011, ora 10:30 la sediul Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului – Unitatea de Management al Proiectelor de Modernizare a Reţelei Şcolare şi Universitare, str. Spiru Haret nr. 12, et.2, cam. 81, sector 1, Bucuresti Condiţii pentru participanţii la sedinţa de deschidere: - Reprezentantul legal sau reprezentantul împuternicit al oferantului va prezenta împuternicire din partea acestuia şi actul de identitate |

VII. CRITERII DE ATRIBUIRE

| VII.1) Preţul cel mai scăzut □ |  |
| --- | --- |
| VII.2) Cea mai avantajoasă ofertă economică ■ |  |
| Factorii de evaluare a ofertei - Preţul ofertei - Calitatea tehnică a ofertei prezentate. | Pondere 30 procente 70 procente |

VIII. Atribuirea contractului/ ÎNCHEIEREA acordului-cadru

| VIII.1) Ajustarea preţului contractului da □ nu■ |  |
| --- | --- |
| VIII.2). Garanţia de bună execuţie a contractului da □ nu□ | Garanţia de bună execuţie a contractului va fi de 5% din valoarea contractului fără TVA. Garanţia de bună execuţie se constituie printr-un instrument de garantare necondiţionat, emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, care devine anexă la contract. |

Întocmit,

Specialist achiziţii

Camelia BUTOI

DETALIEREA FACTORILOR DE EVALUARE

Pentru evaluarea ofertelor se va utiliza următoarea formulă:

Ptotal =Pfinanciar x F% + Ptehnic  x T%  unde

F% = ponderea corespunzătoare punctajului financiar : 30%

- ponderea este stabilită având în vedere faptul că valoarea de proiectare pentru grădiniţe şi spaţiile tehnice specifice nu este neglijabilă, creând astfel premisele necesare elaborării unei oferte avantajoase din punct de vedere economic.

Punctajul financiar se obţine utilizând următoarea formulă:

Pfinanciar  = (preţ minim/preţ ofertă) x 100

P% = ponderea corespunzătoare punctajului tehnic : 70%

- ponderea este stabilită având în vedere faptul că soluţia tehnică adoptată are importanţă covârşitoare. Prin soluţia tehnică se vor propune modalităţile de aplicare a normativelor în vigoare.

Punctajul tehnic se obţine astfel:

| CRITERII: | Punctaj maxim |
| --- | --- |
| - ARHITECTURA: | 35 |
| - solutii de rezolvare a modernizarilor, reabilitarilor functionale arhitecturale ale partiurilor precum si a extinderilor functionale; | 15 |
| - solutii pentru rezolvarea arhitecturala a fatadelor | 10 |
| - materiale si finisaje propuse | 10 |
| - CONSTRUCTII: | 30 |
| - Alegerea sistemelor constructive pentru sustinerea partiurilor propuse, asigurand stabilitatea la sarcini statice, dinamice si seismice; | 10 |
| - Solutii pentru consolidarea structurilor de rezistenta afectate; | 10 |
| - Solutii pentru asigurarea inchiderilor | 5 |
| - Rezolvarea acoperisurilor | 5 |
| - INSTALATII | 20 |
| - Interioare: | 15 |
| - Soluţii pentru reabilitarea instalaţiilor electrice | 5 |
| - Soluţii pentru reabilitarea instalaţiilor sanitare | 5 |
| - Soluţii pentru reabilitarea instalaţiilor termice | 5 |
| - Exterioare | 5 |
| - Solutii pentru reabilitarea retelelor exterioare; | 5 |
| - COSTUL ESTIMATIV AL INVESTITIEI - Estimarea costurilor de investitie TOTAL (fonduri MECTS si fonduri LOCALE – se va vedea defalcarea pe cele două surse de finantare in caietul de sarcini); - Estimarea costurilor de investitie MECTS; - Estimarea costurilor de investitie LOCALE | 10 |
| - MEDIU - Solutii privind siguranta in exploatare, solutii privind rezolvarea evacuarii apleor uzate, solutii privind protectia mediului functie de combustibilii folositi, solutii privind siguranta la foc, solutii pentru protectia mediului;solutii pentru utilizarea de energii neconventionale. | 5 |

Întocmit,

Specialist tehnic

Ing. Horia HÎRTOPANU

# SECŢIUNEA II. CAIETUL DE SARCINI

- INFORMAŢII GENERALE

Ministerul Educaţiei, Cercetării Tineretului şi Sportului (MECTS), prin Unitatea de Management al Proiectelor pentru Modernizarea Reţelei Şcolare şi Universitare (UMPMRSU), implementează Proiectul privind Reforma Educaţiei Timpurii, proiect cofinanţat prin împrumut de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei şi cu contribuţia Guvernului României.

Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătăţirea calităţii infrastructurii educaţionale (grădiniţe defavorizate), astfel încât acestea să ajungă la un standard minim de funcţionare prin asigurarea spaţiilor necesare unităţilor care au avut de suferit de pe urma procesului de retrocedare a imobilelor naţionalizate, precum si asigurarea conditiilor normale unitatilor ce functioneaza in prezent in spatii improprii;

Obiectivele specifice sunt modernizarea, reabilitarea, consolidarea precum si extinderea cladirilor de gradinita existente incluse in acest proiect pentru asigurarea exploatarii acestora;

II. SPECIFICAŢII TEHNICE

Serviciile ce urmeză a fi achiziţionate au ca obiect realizarea proiectelor pentru un număr de 14 obiective de investiţii (grădinite cu program normal şi grădinite program prelungit) cu respectarea  cerinţelor incluse în temele de proiectare aferente fiecarei unităţi de învăţământ din tabelul de mai jos.

Pachet S/PRET/20/2011

| nr. | nr. / judeţ | Judeţ | Unitatea Şcolară |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Bistriţa Năsăud | Grădiniţă cu program normal nr 1 Rebrisoara, Rebrisoara |
| 2 | 2 | Bistriţa Năsăud | Grădiniţă cu program normal Sieu, Sieu |
| 3 | 3 | Bistriţa Năsăud | Grădiniţă cu program normal Nimigea de Jos, Nimigea |
| 4 | 4 | Bistriţa Năsăud | Grădiniţă cu program normal Nepos, Feldru |
| 5 | 5 | Bistriţa Năsăud | Grădiniţă cu program normal nr 1 Tiha Bargaului, Tiha Bargaului |
| 6 | 1 | Cluj | Grădiniţă cu program normal Baciu, Baciu |
| 7 | 2 | Cluj | Grădiniţă cu program normal nr 6 Turda |
| 8 | 3 | Cluj | Grădiniţă cu program normal Beliş, com. Beliş |
| 9 | 4 | Cluj | Grădiniţă cu program normal nr 11 Dej |
| 10 | 5 | Cluj | Grădiniţă cu program prelungit nr 2 Dej |
| 11 | 6 | Cluj | Grădiniţă cu program normal Sânpaul, Sânpaul |
| 12 | 7 | Cluj | Grădiniţă cu program prelungit Apahida, Apahida |
| 13 | 8 | Cluj | Grădiniţă cu program prelungit nr 10 Dej |
| 14 | 9 | Cluj | Grădiniţă cu program prelungit "Albinuţa" Cluj |

- Autoritatea contractantă va pune la dispoziţia ofertanţilor:

  - certificatele de urbanism pentru fiecare locaţie

  - fişele tehnice pentru fiecare gradiniţă

  - plan amplasament pentru fiecare locaţie

  - temele de proiectare pentru fiecare dintre locatiile din tabelul de mai sus

Date tematice – Grădiniţe cu program normal si prelungit Pachet S/PRET/20/2011

Oferta tehnică va cuprinde realizarea proiectelor pentru grădinitele menţionate mai sus.

Oferta tehnică se va întocmi pe baza cerinţelor din temele de proiectare şi va conţine soluţiile de rezolvare a:

- reabilitarilor funcţionale arhitecturale ale partiurilor,

- extinderilor pentru asigurarea capacitatilor solicitate prin temele de proiectare

- consolidarilor structurii de rezistenta afectate,

- reabilitarii instalatiilor interioare (electrice, termice si sanitare) si exterioare (racorduri la utilitatile exterioare)

- estimarea costurilor de realizare a investitiei stabilite corespunzator elementelor concrete ale obiectivului si amplasamentului;

- sigurantei in exploatare, solutii privind rezolvarea evacuarii apelor uzate, solutii privind protectia mediului functie de combustibilii folositi, solutii privind siguranta la foc, solutii pentru protectia mediului;

.	Ofertantul va prezenta în oferta tehnică:

- Piese desenate:

  - Plan de situatie care conţine propunerile sc. 1:500 pentru fiecare amplasament din pachet;

  - Releveele clădirilor grădiniţelor existente:

    - Planurile tuturor nivelelor

    - Sectiuni caracteristice (longitudinala si transversala)

    - Fatade

  - Partiurile (planurile) continand rezolvarile propuse (sc. 1:100)

  - Fatade aferente propunerilor (sc. 1:100);

  - Sectiuni caracteristice aferente propunerilor (sc. 1:100);

  - Planuri continand propunerile de consolidare (sc. 1:100;

  - Plan retele exterioare de utilitati propuse (sc. 1:500);

- piese scrise:

  - memoriu tehnic pe specialităţi;

  - estimarea investiţiei, cuprinzând atât obiectul de bază, amenajările exterioare, bunuri şi dotări,  defalcat pe surse de finanţare:

    - fonduri MECTS-UMPMRSU (clădirea grădiniţei şi instalaţiile aferente, cladirea centralei termice, reţele exterioare în incintă, puţ forat inclusiv instalaţii tratare, fosă vidanjabilă, mobilier de baza (masute, scaune, patuturi, rafturi si cuiere), instalatii supraveghere video inetrior si exterior, instalatii avertizare incendiu şi

    - fonduri locale (echipamente centrală termică si montaj inclusiv panouri solare pentru preparare apa calda menajera, împrejmuiri, alei pietonale şi carosabile, branşamente - electric, apă, canal, gaze naturale, inclusiv echipamentele de contorizare, platformă gunoi, remiza PSI, magazie lemne, amenajare teren în incintă – loc joacă, parcare...etc si dotari specifice cantina si sala de masa in cazul gradinitelor cu program prelungit).

Proiectarea se va face în baza cerinţelor impuse de normele şi normativele în vigoare şi de normele de funcţionare a unităţilor de învăţământ preşcolar NP011-97 privind proiectarea, realizarea şi exploatarea construcţiilor pentru grădiniţe de copii.

Construcţiile trebuie să corespundă cerinţelor de calitate prevăzute de Legea calităţii în construcţii nr. 10/1995;

Alegerea solutiilor se va face cu respectarea condiţiilor de mediu.

TEMATICA GENERALĂ - Grădiniţe cu program normal şi prelungit

- Nivelul de calitate

Construcţia trebuie să respecte exigenţele de calitate prevăzute de legea calităţii în construcţii 10/1995.

- Rezistenţa şi stabilitatea la sarcini statice, dinamice şi seismice

Structura de rezistenţă  a grădiniţelor să corespundă normelor de rezistenţă şi stabilitate în vigoare.

- Siguranţa la foc

Asigurarea cerinţelor esenţiale de protecţie la foc se face conform normelor şi normativelor în vigoare, astfel încât să poata fi obtinuta autorizatia de functionare ISU şi avizele la faza de proiectare.

- Siguranţa în exploatare

Măsurile de siguranţă în exploatarea acestor obiective au în vedere:

- respectarea legislaţiei în construcţii, a tuturor standardelor şi normativelor specifice programului de arhitectură.

- prevederea măsurilor de siguranţă în utilizare, înălţimi corespunzatoare de parapete, soluţii corespunzătoare de iluminare naturală şi artificială, încălzire şi ventilaţie.

- dimensionarea şi rezolvarea corectă a funcţiunilor componente, a circulaţiilor pe orizontală şi verticală.

- stabilirea corectă a amplasării mobilierului şi utilajelor funcţionale.

- alegerea finisajelor adecvate.

- Închideri, compartimentări şi finisaje

- Închideri - Zidărie cu caracteristici termice şi hidroizolante corespunzătoare sau materiale uşoare;

- Compartimentări - pereti zidarie/pereti usori de compartimentare

- Tâmplărie	- Exterioară - lemn stratificat, aluminiu etc. cu geam termopan

- Interioară – lemn

- Finisaje	- Pereţi - exteriori – soclu cu tencuieli hidrofuge, tencuieli sau vopsitorii  colorate

- interiori – zugrăveli, vopsitorii, faianţa în bucătării/spalatorii, grupurile sanitare şi duşuri

- Plafoane  - zugrăveli

- Pardoseli - pardoseli calde de trafic intens pentru săli de grupă etc

- pardoseli ceramice pentru spaţii anexe, grupuri sanitare, duşuri etc;

- Acoperiş - Elementele de acoperiş vor fi protejate din punct de vedere  al rezistenţei termice, hidrofuge şi la foc pentru a se încadra în valorile prescrise de normativele în vigoare

- Iluminarea şi ventilarea naturală

6.1 Iluminarea naturală

Încăperile grădiniţelor trebuie să aibă asigurată direct lumina naturală. Pot face excepţie încăperile la care se admit şi iluminarea indirectă sau artificială ca holuri, coridoare, depozite.

6.2  Ventilarea naturală

Toate încăperile destinate copiilor vor fi ventilate natural.

Ventilarea mecanică se va asigura la spatiile aferente dusurilor, bucatariilor, spalatoriilor, calcatoriilor

Se va avea în vedere ca spaţiile anexe, vestiare, duşuri, grupuri sanitare să fie pe cât posibil ventilate natural.

- Izolaţii hidrofuge, termice şi pentru economia de energie

Elementele de închidere vor fi realizate din materiale a căror coeficienţi termici să corespundă valorilor prescrise, iar necesarul maxim global de căldură pentru încălzire să respecte în funcţie de regimul de înălţime al clădirii, standardele şi documentaţiile tehnice în vigoare şi alte norme specifice pentru materialele puse în operă.

- Protecţia împotriva zgomotului

Izolarea acustică a unităţilor funcţionale împotriva zgomotului provenit din spaţiile adiacente se asigură prin elemente de construcţie a căror alcătuire este astfel concepută încât să se realizeze atât cerinţele impuse de structura de rezistenţă cât şi de condiţiile de izolare acustică.

- Sănătatea oamenilor şi protecţia mediului

Acţiunile negative ale factorilor exteriori: soare, vânt, ploaie, frig se vor rezolva prin tâmplării etanşe, geamuri cu calităţi izolatoare, terase executate pe baza unor tehnologii superioare, izolaţii termice de calitate, lipsa punţilor termice etc.

- Asigurarea utilităţilor

Se porneşte de la premiza asigurării unui amplasament viabilizat din surse bugetare locale.

Reţelele tehnico-edilitare la care obiectivul de investiţie va fi racordat va avea în vedere:

- alimentarea cu apă din reţeaua localităţii prin branşament propriu, evacuarea apelor uzate la reţeaua de canalizare a localităţii.

- alimentarea cu energie termică necesară pentru încălzirea spaţiilor şi prepararea apei calde menajere se va face din centrala termică proprie (inclusiv panouri solare)

- alimentarea cu energie electrică se va realiza prin racordarea la reţeaua existentă în zonă în condiţiile impuse de distribuitorul local.

- instalaţia de telecomunicaţii va fi constituită dintr-un post telefonic direct.

Se porneşte de la premiza asigurării consumului curent de apă la presiunea necesară obiectivului. Dacă această premiză nu este îndeplinită de amplasamentul real acest lucru va fi rezolvat printr-o gospodărie proprie formată dintr-un rezervor tampon şi o staţie de pompare tip hidrofor sau prin racordare la o gospodărie de apă existentă dacă acoperă necesarul, constituind parte variabilă a investiţiei.

- Durata de serviciu (exploatare) estimată

Durata de serviciu a construcţiilor se dimensionează conform legislaţiei în vigoare, în condiţiile respectării Regulamentului privind urmărirea comportării în exploatare, intervenţie în timp şi postutilizare.

- Soluţii privind postutilizarea construţiilor

La construcţiile proprietate publică decizia declanşării activităţilor din etapa de postutilizare va fi luată în baza unui studiu de fezabilitate, din care să rezulte necesitatea, oportunitatea şi eficienţa economică a acţiunii.

- Instalaţii

13.1  Instalaţii electrice, cuprind:

- instalaţii de iluminat normal şi de siguranţă

- instalaţii de curenţi slabi

- instalaţii de protecţie

13.2  Instalaţii pentru iluminat normal şi de siguranţă

Tipul si numarul de corpuri de iluminat vor fi prevazute în concordonţa cu funcţiunea fiecărui spatiu în parte astfel încat să fie indeplinite cerinţele din Normativul specific programului de grădinite.

În conformitate cu prevederile in vigoare se va prevedea iluminat de siguranţă pentru evacuare.

13.3 Instalaţia de forţă asigură alimentarea cu energie electrică a motoarelor instalaţiilor electrice.

13.4  Instalaţii de curenţi slabi

Se prevede realizarea următoarelor instalaţii de curenţi slabi:

-   o centrală telefonică;

-  un sistem de curenţi slabi antiefracţie şi supraveghere (se va analiza posibilitatea prevederii unui sistem care să permită supravegherea de către părinţi a întregii activităţi a copiilor pe tot parcursul zilei prin internet).

-  sistem de avertizare incendiu

13.5 Instalaţii de protecţie

Se prevede realizarea următoarelor instalaţii de protecţie:

- contra tensiunilor accidentale de atingere prin legare la nul şi suplimentar la pământ în spaţiile periculoase;

-  contra trăsnetelor.

13.6 Instalaţii sanitare

Alimentarea cu apă rece şi caldă se va face de la reţele exterioare sau de la o sursă proprie cu asigurarea potabilităţii conform normativelor in vigoare, precum  şi a debitelor specifice şi a presiunilor normale de utilizare prevăzute pentru scopuri menajereş 	Se va urmări fiabilitatea conductelor de distribuţie a apei reci şi calde menajere,  fittingurilor şi armăturilor prevăzute, în concordanţă cu destinaţia construcţiei. Izolarea conductelor montate aparent sau în ghene se va face conform standardelor.

În cazul în care amplasamentul nu asigură  canalizarea apelor reziduale se va adopta o altă soluţie, aceasta fiind o componentă a adaptării la teren si care sa corespunda din punct de vedere a normelor sanitare;

13.7 Instalaţii gaze naturale

Întreaga instalaţie de utilizare gaze naturale va trebui să îndeplinească toate condiţiile impuse de normativele in vigoare.

În cazul în care amplasamentul nu asigură  racord pentru gaze naturale se va adopta o alta soluţie, gospodăria de combustibil fiind o componentă a adaptării la teren.

13.8 Instalaţii termice - încălzirea spaţiilor se va face cu corpuri statice.

- Mobilier şi dotări

Toate funcţiunile cuprinse în cadrul clădirii vor fi prevăzute cu mobilier şi dotări specifice atât cantitativ cât şi calitativ, pentru a satisface cerinţele unui confort civilizat modern.

Se va utiliza mobilierul în a cărui execuţie să intre piese din metal, lemn, profile plastice, etc., astfel încât să fie asigurată o rezistenţă deosebită la uzură şi evitarea accidentărilor.

La proiectarea sau la alegerea mobilierului şi dotărilor se vor respecta şi condiţiile impuse de normele PSI pentru un asemenea tip de clădire.

15. Drumuri şi sistematizare verticală

16. Planul de situaţie va fi realizat în conformitate cu indicaţiile Planurilor Urbanistice de Detaliu şi a Certificatului de Urbanism pentru fiecare caz în parte.

17. Sistematizarea verticală

Soluţia de sistematizare verticală va avea în vedere o aşezare cât mai raţională pe terenul natural care să asigure îndepărtarea apelor superficiale de la construcţii către carosabil şi către terenul natural înconjurător.

Accesele carosabile vor ţine seama de condiţiile locale şi de respectarea normelor PSI pentru accesul maşinii pompierilor şi accesul la hidranţii exteriori; acest capitol va fi rezolvat în faza adaptării la teren a proiectului.

Recomandări:

Alegerea unor soluţii de execuţie uşoară cu timpi de realizare reduşi şi respectând condiţiile ecologice stabilite prin avize.

DESCRIEREA DETALIATĂ A SARCINILOR CONTRACTUALE

Atribuirea contractului conform acestei documentaţii se referă la prestarea serviciilor de proiectare pentru reabilitarea grădiniţelor cu program normal şi grădiniţelor cu program prelungit din cadrul Proiectului privind Reforma Educaţiei Timpurii în România

Scopul contractului este prestarea de serviciile de proiectare pentru grădiniţele cu program normal şi program prelungit din acest pachet în vederea modernizării, consolidării şi extinderii clădirilor existente.

Proiectele vor fi elaborate în trei faze:

Faza I – Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii (DALI)

DALI se va elabora în conformitate cu prevederile H.G. nr. 28 din  9 ianuarie 2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.

    - În această fază proiectantul câştigător va prezenta autorităţii contractante următoarele:

- plan de încadrare în zona (sc. 1:5000),

- plan de situaţie (sc. 1:500)

- planurile tuturor nivelelor sc:1:100

- fatade sc 1:100

- sectiuni caracteristice sc. 1:100

- perspective 3D caracteristice

- planuri ce conţin soluţia tehnică de reabilitare structurală;

- planuri fundatii pentru extinderi (sc. 1:100),

- planuri privind soluţii de închidere şi compartimentări;

- planuri ce conţin soluţia tehnică de reabilitare a utilităţilor;

- plan reţele edilitare (sc. 1:500),

Planurile vor contine elemente pe specialităţi şi vor respecta prevederile normelor şi normativelor în vigoare.

    - Documentaţia la aceasta fază va conţine:

      - expertiza tehnica

      - studiile geo si topo

      - memoriu general

      - memorii pe specialitati

      - devizul general al lucrărilor exprimate în lei ca suma a două devize generale pe surse de finanţare:

    - fonduri MECTS-UMPMRSU (clădirea grădiniţei şi instalaţiile aferente, cladirea centralei termice, reţele exterioare în incintă, puţ forat inclusiv instalaţii tratare, fosă vidanjabilă, mobilier de baza (masute, scaune, patuturi, rafturi si cuiere), instalatii supraveghere video inetrior si exterior, instalatii avertizare incendiu şi

    - fonduri LOCALE (echipamente centrală termică si montaj inclusiv panouri solare pentru preparare apa calda menajera, împrejmuiri, alei pietonale şi carosabile, branşamente - electric, apă, canal, gaze naturale, inclusiv echipamentele de contorizare, platformă gunoi, remiza PSI, magazie lemne, amenajare teren în incintă – loc joacă, parcare...etc si dotari specifice cantina si sala de masa in cazul gradinitelor cu program prelungit)

- documentaţia pentru obţinerea avizelor (DTAC) conform conţinutului cadru – două exemplare.

La aceasta fază proiectantul va întocmi şi depune la instituţiile abilitate documentaţia necesară obţinerii avizelor şi acordurilor conform certificatului de urbanism.

Proiectantul va întocmi şi va pune la dispoziţia autorităţii contractante documentaţia necesară obţinerii avizului comisiei interministeriale de aprobare a fiecarei investiţii.

Documentaţia va fi predată în trei exemplare pe suport hârtie şi un exemplar electronic pentru fiecare obiectiv de investiţie.

Durata de realizare a Fazei I – maxim 60 de zile de la semnarea contractului.

Faza II – Proiect Tehnic + Detalii de Execuţie (PT + DE)

În urma avizului tehnic emis de UMPMRSU pentru Faza I, proiectantul va pregati documentaţia Faza PT + DE pentru realizarea grădinitei, şi anume:

- planuri de trasare (sc. 1:500),

- planurile tuturor nivelelor sc 1:50

- fatade sc. 1:50

- sectiuni specifice sc. 1:50

- plan fundatii (sc. 1:50),

- planuri structura de rezistenta sc. 1:50;

- planuri instalatii termice, electrice, sanitare sc. 1:50

- planuri retele edilitare (sc. 1:500

- plan sistematizare verticală (sc. 1:500).

În această fază documentaţia va conţine:

- piese scrise faza PT + DE,

- caiete de sarcini necesar lansarii  licitatiei de executie,

- memorii pe specialitati (arhitectura, rezistenta, instalatii – termice, sanitare, electrice)

- memoriu reţele edilitare

- memorii sistematizare verticală,

- programul de control al calităţii,

- listele cantităţilor de lucrari pe specialitaţi, utilaje si dotari

- detalii de executie

Proiectele prezentate vor fi verificate de specialişti verificatori autorizaţi aleşi de proiectant

Documentatiile vor fi predate în trei exemplare tipărite (doua ştampilate de verificatori) şi unul pe suport electronic.

Durata de realizare a Fazei II – maxim 60 de zile de la avizarea tehnică.

La fazele I si II documentatiile se vor elabora in volume separate pe sursele de finantare (volum MECTS si volum Autoritate Locala)

Faza III – Urmărirea execuţiei – asistenţa tehnică asigurată de către proiectant;

Proiectantul va superviza lucrările pe întreaga perioada de realizare a acestora, până la efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor.

Proiectantul se va asigura că lucrările executate respectă în totalitate desenele construcţiei, planurile şi specificţiile tehnice, standardele de calitate;

La recepţia la terminarea lucrărilor proiectantul va întocmi Raportul Final.

Durata de realizare a Fazei IIII – maxim 12 luni de la începerea execuţiei.

Avizarea Documentaţiilor

Documentaţiile vor fi avizate tehnic de către reprezentanţii MECTS-UMPMRSU în maximum 14 zile de la finalizarea Fazei I şi respectiv Fazei II.

Avizarea educaţională este obligatorie, se va face numai pentru Faza I SF,  în maximum 20 zile de la avizarea tehnică şi se va desfăşura la sediile Inspectoratelor Şcolare Judeţene.

Întocmit,

Specialist tehnic

Ing. Horia HÎRTOPANU

# SECŢIUNEA III. FORMULARE

Secţiunea III conţine formularele destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea şi prezentarea ofertei şi a documentelor care o însoţesc, şi, pe de altă parte, să permită comisiei de evaluare examinarea şi evaluarea rapidă şi corectă a tuturor ofertelor depuse.

Fiecare candidat/ofertant care participă, în mod individual sau ca asociat, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică are obligaţia de a prezenta formularele prevăzute în cadrul acestei secţiuni, completate în mod corespunzător şi semnate de persoanele autorizate.

Borderoul documentelor ce se vor prezenta

| Formular nr. 1 | Declaraţie privind eligibilitatea |
| --- | --- |
| Formular nr. 2 | Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 |
| Formular nr. 3 | Declaraţie privind calitatea de participant la procedură |
| Formular nr. 4 | Informaţii generale |
| Formular nr. 5 | Declaraţie privind lista principalelor prestări de servicii în ultimii trei ani |
| Formular nr. 6 | Declaraţie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat şi al cadrelor de conducere |
| Formular nr. 7 | Scrisoare de înaintare |
| Formular nr. 8 | Formular de ofertă |
| Formular nr. 8.1 | Formular centralizator preţuri |
| Formular nr. 9 | Declaraţie privind lista subcontractanţilor |
| Formular nr. 10 | Acord de asociere |
| Formular nr. 11 | Scrisoare de garanţie bancară pentru participare |
| Formular nr. 12 | Scrisoare de garanţie bancară de bună execuţie |
| Formular nr. 13 | CERTIFICAT de participare la licitaţie cu ofertă independentă |
| Formular nr.14 | Formularul de contract |

Formular 1

Operator economic

...................................

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ..................................................

(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 180 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării ......................                                                              Operator economic,

................................

(semnătura autorizată)

Formular 2

Operator economic

..................................

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN SITUAŢIILE PREVĂZUTE LA ART. 181 DIN ORDONANŢA DE URGENŢĂ A GUVERNULUI NR. 34/2006

Subsemnatul(a) ................................................................. (denumirea, numele operatorului economic), în calitate de ofertant la procedura de licitaţie deschisă pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect …………………………………………, codul CPV: ……………. , la data de _________, organizată de __________, declar pe propria răspundere că:

a) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator judiciar sau activităţile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;

b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a);

c) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit până la data solicitată ................................;

d) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Înţeleg că, în cazul în care aceasta declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Operator economic,

.........................................

(semnătura autorizată)

Formular 3

Operator economic

________________

(denumire/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURĂ

1.Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ……………………….(denumirea operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că, la procedura pentru atribuirea contactului de achiziţie publică …………….(se menţionează procedura), având ca obiect …………………..(denumirea produsului şi codul CPV ), la data de ………..(zi, lună, an), organizată de ……………….(denumirea autorităţii contractante), particip şi depun ofertă:

□ în nume propriu;

□ ca asociat în cadrul asociaţiei………………………..;

(Se bifează opţiunea corespunzătoare.)

2.Subsemnatul declar că:

□ nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici;

□ sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei listă cu date de recunoaştere o prezint în anexă.

(Se bifează opţiunea corespunzătoare)

3.Subsemnatul declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie publică.

4.De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţie suplimentară în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

5.Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor  autorizaţi ai………………………………………………………..(denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Operator economic                                                                                                 …………………. (semnătura autorizată)

Formularul  4

Operator economic

.....…..................................…………...

(denumirea/numele)

INFORMAŢII GENERALE

1. Denumirea/numele:

2. Codul fiscal:

3. Adresa sediului central:

4. Telefon:

Fax:

E-mail:

5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare: …………………………………………………………..

(numărul, dată şi locul de înmatriculare/înregistrare)

6. Obiectul de activitate, pe domenii: ………………………………………………………………….

(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)

7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: …………………………………………..

(adrese complete, telefon/telex/fax, certificate de înmatriculare/înregistrare)

8. Principala piaţă a afacerilor:

9. Cifra de afaceri pe ultimii trei ani:

| Anul | Cifra de afaceri la 31 decembrie (mii lei) |
| --- | --- |
| 1 2008 |  |
| 2 2009 |  |
| 3 2010 |  |
| Cifra de afaceri globală (2008,2009,2010) |  |

Operator economic ,

…………………………..

(semnătura autorizată)

Formular 5

OPERATOR ECONOMIC

_____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR

PRESTĂRI DE SERVICII ÎN ULTIMII 3 ANI

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .........................................................................................

(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul, autorizez prin prezenta, orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ...........................................................................

(denumirea si adresa autoritaţii contractante)     cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatură cu activitatea noastră.

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ………………………………………………  (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Operator economic,

………… ……… (semnatura autorizată )

| Nr. Crt. | Obiectul contractului | Codul CPV | Denumirea/numele beneficiarului/clientului Adresa | Calitatea prestatorului*) | Preţul total al contractului | Procent îndeplinit de prestator % | Cantitatea (U.M.) | Perioada de derulare**) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |

Operator economic,

(semnatura autorizată)

________

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat, subcontractant.

**) Se va preciza perioada de începere şi de finalizare a prestării.

Formular 6

Operator economic

……………………………

DECLARAŢIE PRIVIND EFECTIVELE MEDII ANUALE ALE PERSONALULUI ANGAJAT ŞI AL CADRELOR DE CONDUCERE

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al....................................................., declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul de mai jos sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai.......................................................................... cu privire la orice aspect tehnic şi

(denumirea şi adresa autorităţii contractante)

financiar în legatură cu activitatea noastră.

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ……………………                                                                                                (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

|  | Anul 1 | Anul2 | Anul 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Personal angajat |  |  |  |
| Din care personal de conducere |  |  |  |

Data completării ......................

Operator economic,

………… ……………….

(semnatura autorizată )

Formular 7

OFERTANTUL

Înregistrat la sediul autorităţii contractante__________________

(denumirea/numele)

nr. _________/___________

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către ________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Ca urmare a invitaţiei de participare nr. _________ din_________________________pentru participarea la procedura licitaţie deschisă din data de

(ziua/luna/anul)                                                         ____________/_______________ organizată de autoritatea contractantă, în scopul depunerii de  oferte pentru atribuirea unui contract de servicii de proiectare şi încheierea ulterioară a contractului de achiziţie publică solicitat, noi _________________________________________ vă transmitem alăturat următoarele:                          ( denumirea/numele ofertantului)

1. Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original:

a) documentele de calificare;

b) propunerea tehnică;

c) propunerea financiară.

2. Dovada constituirii garanţiei de participare ( Scrisoarea de garanţie bancară pentru participare sau Ordin de Plată – ORIGINAL).

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele.

Data completării ___________

Cu stima,

Ofertant,

__________________

(semnătura autorizată)

Formular 8

Operator economic

. ..................

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ

Către ....................................................................................................

(denumirea autoritaăţii contractante şi adresa completă)

Domnilor,

Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului  _________________________________________________, ne oferim ca, în conformitate (denumirea/numele ofertantului)

cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să prestăm ___________________________________pentru suma de/la un tarif/la un tarif mediu de       (denumirea serviciului)

(se elimina optiunile neaplicabile) _______________________________________(moneda ofertei)

(suma in litere si in cifre) la care se adaugă taxa pe valoarea adaugată în valoare de     _______________.

(suma in litere si in cifre)

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile în graficul de timp anexat

Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de __________

___________________zile, respectiv până la data de ___________________________, şi

(durata in litere si cifre)						(ziua/luna/anul)

ea va ramâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

Precizăm că:

|_|   depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar "alternativă";

_

|_|   nu depunem ofertă alternativă.

(se bifeaza opţiunea corespunzătoare)

Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind căştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.

Întelegem ca nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care o puteţi primi.

Data _____/_____/_____

_____________, în calitate de _____________________, legal autorizat să semnez

(semnatura)

oferta pentru şi în numele ____________________________________.

(denumire/nume operator economic)

Formular 8.1.

Centralizator de preţuri servicii

..........................................................

(denumirea/numele ofertant)

CENTRALIZATOR DE PREŢURI

pentru servicii

Anexă la ofertă

| Nr. crt. | Activitatea (faza) |  | Cantitatea | Preţul unitar | Preţul Total (col 3 x col 4) | Taxa pe valoarea adăugată | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
|  | Faza I D.A.L.I. | Expertiza tehnică |  |  |  |  |  |
| 1 |  | D.A.L.I. |  |  |  |  |  |
|  |  | Studiu topo |  |  |  |  |  |
|  |  | Studiu geo |  |  |  |  |  |
|  |  | Documentaţia pentru obţinerea avizelor |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL faza I |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Faza II Proiect Tehnic (PT) & Detalii tehnice (DE) | Proiect Tehnic) |  |  |  |  |  |
|  |  | Detalii de execuţie |  |  |  |  |  |
|  |  | Documentaţia tehnică pentru obţinerea autorizaţiei de construire (DTAC) |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificatori de proiecte atestaţi |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL faza II |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Faza III Urmărirea execuţiei (minimum 5% din valoare PT+DE) | Asistenţă tehnică pe parcursul execuţiei |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL faza urmărire execuţie |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |

| TOTAL Lei: | ........ % asociaţi lei: ........ % subcontractanţi lei: |
| --- | --- |

.............................................

(semnătura autorizată)

L.S.

.

GRAFIC DE PRESTARE A SERVICIILOR

| Nr. crt. | Denumirea serviciilor | Termen de prestare |
| --- | --- | --- |
| 1 | Faza I D.A.L.I. |  |
| 2 | Faza II proiect tehnic şi detalii de execuţie |  |
| 3 | Faza III asistenţă tehnică pe perioada execuţiei |  |

Formular 9

DECLARAŢIE PRIVIND PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE SUBCONTRACTANŢI ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al................................................................................................,

(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ..........................................................................

(denumirea şi adresa autoritaţii contractante)

cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătura cu activitatea noastră.

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ……………………………………………………......

(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Operator,

………… ……………….

(semnatura autorizată )

Operator economic

_________________

(denumirea/numele)

LISTĂ

CU SUBCONTRACTANŢII

ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA

Subsemnatul .................................................... ofertant/candidat/reprezentant împuternicit al ........................................ (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul de mai jos sunt reale.

| Nrcrt | Denumire /nume subcontractant | Datele de recunoaştere ale subcontractanţilor | Specializare | Partea/părţile din contract ce urmează a fi subcontractate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Operator economic

(semnătură autorizată)

Formular 10

ACORD DE ASOCIERE

în vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică

Prezentul acord de asociere are ca temei legal art. 44, alin. 1 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin legea nr.337/2006.

- Părţile acordului :

_______________________, reprezentată prin................................, în calitate de..............

(denumire operator economic, sediu, telefon)

şi

________________________ reprezentată prin..............................., în calitate de..............

(denumire operator economic, sediu, telefon)

2. Obiectul acordului:

2.1 Asociaţii au convenit să desfăşoare în comun următoarele activităţi:

a) participarea la procedura de achiziţie publică organizată de ................................... ................................(denumire autoritate contractantă) pentru atribuirea contractului /acordului cadru ...........................................................(obiectul contractului/acordului-cadru)

b) derularea în comun a contractului de achiziţie publică în cazul desemnării ofertei comune ca fiind câştigătoare.

2.2 Alte activitaţi ce se vor realiza în comun:

1. ___________________________________

2. ___________________________________

… ___________________________________

2.3 Contribuţia financiară/tehnică/profesională a fiecarei părţi la îndeplinirea contractului de achiziţie publică este:

1._______ % S.C. ___________________________

2._______ % S.C. ___________________________

2.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activităţile comune desfăşurate de asociaţi se va efectua proporţional cu cota de participare a fiecărui asociat, respectiv:

1._______ % S.C. ___________________________

2._______ % S.C. ___________________________

3. Durata asocierii

3.1 Durata asocierii constituite în baza prezentului acord este egală cu perioada derulării procedurii de atribuire şi se prelungeşte corespunzător cu perioada de îndeplinire a contractului ( în cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie).

4. Condiţiile de administrare şi conducere a asociaţiei:

4.1 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru întocmirea ofertei comune, semnarea şi depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord.

4.2 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru semnarea contractului de achiziţie publică în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord, în cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie).

5. Încetarea acordului de asociere

5.1 Asocierea îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze:

- expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul;

- neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a activităţilor prevăzute la art. 2 din acord;

- alte cauze prevăzute de lege.

6 Comunicări

6.1 Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă la adresa/adresele ......................................................., prevăzute la art..........

6.2 De comun acord, asociaţii pot stabili şi alte modalităţi de comunicare.

7 Litigii

7.1 Litigiile intervenite între părţi se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare vor fi soluţionate de către instanţa de judecată competentă.

8. Alte clauze:____________________________________________

Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de.....exemplare, câte unul pentru fiecare parte, astăzi............................(data semnării lui)

Liderul asociatiei:

______________________

(denumire autoritate contractanta)

ASOCIAT 1,

___________________

ASOCIAT 2,

___________________

Notă!: Prezentul acord de asociere constituie un model orientativ şi se va completa în funcţie de cerinţele specifice ale obiectului contractului/contractelor.

Formular 11

BANCA

___________________

(denumirea)

SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică

Către ___________________________________________

(denumirea autoritaţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului _______________________,

(denumirea contractului de achiziţie publică)

noi ____________________, având sediul înregistrat la ______________________,

(denumirea băncii)                                                                                             (adresa băncii)

ne obligăm faţă de _____________________________________ să plătim suma de

(denumirea autorităţii contractante)

__________________________, la prima sa cerere scrisă şi fără ca aceasta să aibă

(în litere şi în cifre)

obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiţia ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare:

- ofertantul _____________________ şi-a retras oferta în perioada de valabilitate

(denumirea/numele)

a acesteia;

- oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ___________________________

(denumirea/numele)

nu a constituit garanţia de bună execuţie în perioada de valabilitate a ofertei;

- oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ___________________________

(denumirea/numele)

a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a ofertei.

- Consiliul Naţional de Soluţionare al Contestaţiilor respinge contestaţia depusă în cadrul procedurii de licitaţie de către ofertantul ___________________________________

Prezenta garanţie este valabilă până la data de ______________________.

Parafată de Banca _____________ în ziua ______ luna ________ anul _____

(semnătura autorizată)

Formular 12

BANCA

___________________

(denumirea)

SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ DE BUNĂ EXECUŢIE

Către ___________________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la contractul de achiziţie publică ________________________________,

(denumirea contractului)

încheiat între __________________ , în calitate de contractant, şi __________________, în calitate de achizitor, ne obligăm prin prezenta să plătim în favoarea achizitorului, până la concurenţa sumei de _____________ reprezentând ______% din valoarea contractului respectiv, orice sumă cerută de acesta la prima sa cerere însoţită de o declaraţie cu privire la neîndeplinirea obligaţiilor ce revin contractantului, astfel cum sunt acestea prevazute în contractul de achiziţie publică mai sus menţionat. Plata se va face în termenul menţionat în cerere, fără nici o altă formalitate suplimentară din partea achizitorului sau a contractantului.

Prezenta garanţie este valabilă până la data de ____________________ .

În cazul în care parţile contractante sunt de acord să prelungească perioada de valabilitate a garanţiei sau să modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului băncii, se va obţine acordul nostru prealabil; în caz contrar prezenta scrisoare de garanţie îşi pierde valabilitatea.

Parafată de Banca _______________ în ziua ______ luna ________ anul _____

(semnătura autorizată)

Formular nr. 13

CERTIFICAT

de participare la licitaţie cu ofertă independentă

I. Subsemnatul/Subsemnaţii, ..................., reprezentant/reprezentanţi legali al/ai ................., întreprindere/asociere care va participa la procedura de achiziţie publică organizată de ..........., în calitate de autoritate contractantă, cu nr. ............ din data de .................,

certific/certificăm prin prezenta că informaţiile conţinute sunt adevărate şi complete din toate punctele de vedere.

II. Certific/Certificăm prin prezenta, în numele ........................, următoarele:

- am citit şi am înţeles conţinutul prezentului certificat;

- consimt/consimţim descalificarea noastră de la procedura de achiziţie publică în condiţiile în care cele declarate se dovedesc a fi neadevărate şi/sau incomplete în orice privinţă;

- fiecare semnătură prezentă pe acest document reprezintă persoana desemnată să înainteze oferta de participare, inclusiv în privinţa termenilor conţinuţi de ofertă;

- în sensul prezentului certificat, prin concurent se înţelege oricare persoană fizică sau juridică, alta decât ofertantul în numele căruia formulăm prezentul certificat, care ofertează în cadrul aceleiaşi proceduri de achiziţie publică sau ar putea oferta, întrunind condiţiile de participare;

- oferta prezentată a fost concepută şi formulată în mod independent faţă de oricare concurent, fără a exista consultări, comunicări, înţelegeri sau aranjamente cu aceştia;

- oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte preţurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenţia de a oferta sau nu la respectiva procedură sau intenţia de a include în respectiva ofertă elemente care, prin natura lor, nu au legătură cu obiectul respectivei proceduri;

- oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte calitatea, cantitatea, specificaţii particulare ale produselor sau serviciilor oferite;

- detaliile prezentate în ofertă nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent înainte de momentul oficial al deschiderii publice, anunţată de contractor.

III. Sub rezerva sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare, declar/declarăm că cele consemnate în prezentul certificat sunt adevărate şi întrutotul conforme cu realitatea.

Ofertant, 										Data

........................

Reprezentant/Reprezentanţi legali

(semnături)

Formular 14

Contract de servicii

nr.______________data_______________

1. Părţile contractante

În temeiul Ordonanţei de Urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de prestare de servicii,

între

......................................................................... denumirea autorităţii contractante adresa................................................................, telefon/fax .............................................., număr de înmatriculare ............................................, cod fiscal ..................................., cont trezorerie …………………………………………………………………………, reprezentată prin ……………...................................................................., (denumirea conducătorului), funcţia..............................................., în calitate de achizitor, pe de o parte,

şi

…….............................................……………......................denumirea operatorului economic adresă .........................................telefon/fax

.....................număr de înmatriculare ..........................................cod fiscal ...................................cont (trezorerie, bancă)..........................................................................reprezentată prin .............................................................(denumirea conducătorului), funcţia............................................... în calitate de prestator, pe de altă parte.

2. Definiţii

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

a) Contract - prezentul contract şi toate anexele sale;

b)achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

c) preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;

d)servicii - activităţi a căror prestare face obiect al contractului;

e)produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza aferent serviciilor prestate conform contractului;

f)forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;

g) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

3. Interpretare

3.1 - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul şi preţul contractului

4.1. - Prestatorul se obligă să să presteze serviciile..................................(denumirea serviciilor), în perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.

4.2. - Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului de servicii................................ . (denumirea)

4.3. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul serviciilor prestate, plătibil prestatorului de către achizitor conform graficului de plăţi, este de ........... lei /euro, din care T.V.A. ................ lei.

5. Durata contractului

5.1 – Durata prezentului contract este de .....….. luni, adică de la............................................până la ………...............

6. Documentele contractului

6.1 - Documentele contractului sunt ( cel puţin):

a) caietul de sarcini;

b) propunerea tehnică şi propunerea financiară;

c) graficul de îndeplinire a contractului;

d) graficul de plăţi;

e) garanţia de bună execuţie, dacă este cazul;

f) angajamentul ferm de susţinere din partea unui terţ, dacă este cazul.

(se enumeră, după caz, toate documentele pe care părţile înţeleg să le considere ca fiind parte intergrantă a contractului)

7. Obligaţiile principale ale prestatorului

7.1- Prestatorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentul contract în perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate.

7.2- Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi/sau performanţele prezentate în propunerea tehnică, anexă la contract.

7.3 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu graficul de prestare prezentat în propunerea tehnică.

7.4 - Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

- reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu serviciile prestate, şi

- daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

8. Obligaţiile principale ale achizitorului

8.1 – Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate.

8.2- Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate în termenul convenit.

8.3 - Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator în termenul convenit de la emiterea facturii de către acesta. Plăţile în valută se vor efectua prin respectarea prevederilor legale.

(se precizează termenul de plată de la emiterea facturii şi, dupa caz, graficul de plată)

8.4 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de ...... zile de la expirarea perioadei prevăzute convenite, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat ce achizitorul onorează factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp posibil.

(se va indica un termen cert)

9. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor

9.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din preţul contractului.

(se precizează cota procentuală pentru fiecare zi/săptămână de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor)

9.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de .........de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din plata neefectuată.

(se precizează aceiaşi cotă procentuală, prevazută pentru clauza 9.1, pentru fiecare zi/saptămână de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor)

9.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a cere rezilierea contractului şi de a pretinde plata de daune-interese.

9.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru prestator. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

Clauze specifice

10. Garanţia de bună execuţie a contractului

10.1 - Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului înainte de data de.......,.în cuantum de ……., pentru perioada …… .şi oricum înainte de începerea execuţiei contractului.

(se precizează modul de constituire, cuantumul şi perioada de constituire a garanţiei de bună execuţie)

10.2 - Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare şi, după caz, să emită ordinul de începere a contractului numai după ce prestatorul a facut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie.

10.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă prestatorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru prestatorului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.

10.4 - Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în termen de ….. de la îndeplinirea obligaţiilor asumate.

(se precizează modul de restituire şi termenul)

11. Alte responsabilităţi ale prestatorului

11.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică.

(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevazută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

11.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu graficul de prestare convenit. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

(se precizează anexa ce conţine graficul de prestare)

12. Alte responsabilităţi ale achizitorului

12.1 - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului.

13. Recepţie şi verificări

13.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică şi din caietul de sarcini.

13.2 - Verificările vor fi efectuate de către achizitor prin reprezentanţii săi împuterniciţi, în conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligaţia de a notifica în scris prestatorului, identitatea persoanelor împuternicite pentru acest scop.

(se precizează anexa care conţine modul de verificare şi recepţie a serviciilor)

14. Începere, finalizare, întârzieri, sistare

14.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt posibil de la primirea ordinului de începere a contractului.

(se precizează data maximă de emitere a ordinului de începere a contractului)

(2) În cazul în care prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate în exclusivitate achizitorului, părţile vor stabili de comun acord:

- a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; şi

- b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adăuga la preţul contractului.

14.2 - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevăzută a fi terminată într-o perioadă stabilită în graficul de prestare, trebuie finalizate în termenul convenit de părţi, termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor.

(2) În cazul în care:

              - orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului, sau

              - alte circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea contractului de către prestator,

îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a acestora, atunci părţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna un act adiţional.

14.3 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă graficul de prestare, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate în graficul de prestare se face cu acordul părţilor, prin act adiţional.

14.4 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi prestatorului.

15. Ajustarea preţului contractului

15.1 - Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.

15.2 - Preţul contractului se ajustează utilizând formula convenită.

(se precizează formula de ajustare)

16. Subcontractanţi

16.1 - Prestatorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.

16.2 - (1) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.

(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract.

16.3 - (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de prestator de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contract.

(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi îndeplinesc partea lor din contract.

16.4 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va determina schimbarea preţului contractului şi va fi notificată achizitorului.

17. Forţa majoră

17.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

17.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

17.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

17.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

17.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.

17.6- Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.

18. Soluţionarea litigiilor

18.1 - Achizitorul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

18.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze fie prin arbitraj la Camera de Comerţ şi Industrie a României, fie de către instanţele judecătoreşti din România.

(se precizează modalitatea de soluţionare a litigiilor)

19. Limba care guvernează contractul

19.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

20. Comunicări

20.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.

20.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

21. Legea aplicabilă contractului

21.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părţile au înteles să încheie azi .......................... prezentul contract în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

(se precizează data semnării de către părţi).

Achizitor,									Prestator,

...........................	 						..............................

(semnătură autorizată)					(semnătură autorizată)	LS											LS

Clauza se utilzează numai în cazul în care preţul contractului nu este ferm