ROMÂNIA

# Municipiul Bucureşti

## Sectorul 2

www.ps2.ro  -  Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 252.80.39

DIRECŢIA ECONOMICĂ						APROBAT

SERVICIUL LICITAŢII, CONTRACTE				 PRIMAR,

AUTORIZARE AGENTI ECONOMICI  		         NECULAI ONŢANU

DOCUMENTAŢIE

DE ATRIBUIRE PENTRU

ACHIZIŢIA PUBLICĂ DE SERVICII

DE ELABORARE ŞI VERIFICARE A DOCUMENTAŢIEI DE PROIECTARE

PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII :

( faza Proiect Tehnic + Detalii de Execuţie + Proiect de Autorizare a Lucrărilor de Construcţie , inclusiv servicii de asistenţă tehnică pe perioada de implementare a proiectului  )

REABILITAREA / MODERNIZAREA / DEZVOLTAREA ŞI ECHIPAREA INFRASTRUCTURII EDUCAŢIONALE PREUNIVERSITARE A  LICEULUI TEHNIC  „DIMITRIE  LEONIDA ”,

FINANŢAT  PRIN PROGRAMUL  OPERAŢIONAL REGIONAL  AXA PRIORITARĂ 3 - ÎMBUNĂTĂŢIREA  INFRASTRUCTURII SOCIALE, DOMENIU MAJOR DE  INTERVENŢIE 3.4 - REABILITAREA / MODERNIZAREA / DEZVOLTAREA ŞI ECHIPAREA INFRASTRUCTURII EDUCAŢIONALE PREUNIVERSITARE, UNIVERSITARE ŞI A INFRASTRUCTURII  PENTRU FORMARE  PROFESIONALĂ CONTINUĂ  - COD SMIS 15132

DIRECTOR EXECUTIV,                                              Director Executiv D.M.P.I.E

Ion Marin	                                                             Angela  Toderita

ŞEF SERVICIU

Victoriţa Bocea

Intocmit,

Georgeta  Vizireanu

DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE

CUPRINS

# Capitolul I	- Fişa de date a achiziţiei

# Capitolul II	 - Caiet de sarcini

Capitolul III - Formulare

F.1.1: Declaraţie pe proprie răspundere privind eligibilitatea

F.1.2: Declaraţie pe proprie răspundere privind neîncadrarea în prevederile

art.181

F.1.4: Declaraţii privind calitatea de participant

F.2:  	Informaţii Generale

F.3:  	Formular de ofertă

F.3.1: Centralizator de preturi

F.4: 	Declaraţie privind contractele de servicii similare prestate în ultimii 3 ani

F.4.1: Lista contractelor de  servicii similare prestate  în ultimii 3ani

F.5: 	Experienţa similară

F.6: 	Declaraţie pe proprie răspundere privind efectivele medii ale personalului

angajat in ultimii 3  ani

F.7:	Declaraţie cu privire la intenţia de a subcontracta părţi din contract

F.7.1: Lista cu subcontractantii ( după caz)

F.8: 	Scrisoare de Garanţie bancara de participare

F.8.1:	Declaraţie pe proprie răspundere privind încadrarea în categoria IMM-urilor ( după caz)

F.8.2:	Anexa – Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate (după caz)

F.9: 	Scrisoare de Garanţie bancara de bună execuţie

F.10:	Scrisoare de înaintare

F.11:   Model CV

Contract de servicii - Model orientativ

SECŢIUNEA I

FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI

## I.a. AUTORITATEA  CONTRACTANTĂ

| Denumire: Sectorului 2 a Municipiului Bucureşti . |  |  |
| --- | --- | --- |
| Adresa: str. Chiristigiilor 11-13, Sectorul 2 , Bucureşti. |  |  |
| Localitate: Bucureşti | Cod poştal: 021561 | Tara:România |
| Persoana de contact: În atenţia Doamnei Victoriţa Bocea | Telefon: 004021 252 44 46 |  |
| E-mail: bocea_victorita@ps2.ro | Fax: 004021 252 44 46 |  |
| Adresa/ele de internet (daca este cazul): www.ps2.ro Adresa Autorităţii : Str. Chiristigiilor, nr. 11-13 , Sector 2 , Bucureşti. |  |  |

## I.b.  PRINCIPALA ACTIVITATE SAU ACTIVITĂŢI ALE AUTORITĂŢII

## CONTRACTANTE

| □ ministere ori alte autorităţi publice centrale inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local □ agenţii naţionale □ autorităţi locale □ alte instituţii guvernate de legea publică □ instituţie europeană/organizaţie internaţională □ altele (specificaţi) | □ servicii publice centrale □ apărare □ ordine publică/siguranţă naţională □ mediu □ economico-financiare □ sănătate □ construcţii şi amenajarea teritoriului □ protecţie socială □ cultura, religie si activ. recreative □ educaţie □ altele (specificaţi) □ servicii generale ale administraţiei publice |
| --- | --- |

Autoritatea contractanta achiziţionează  în  numele altei autorităţii contractante

DA □         NU x

| Alte informaţii şi/sau clarificări pot fi obţinute: |  |
| --- | --- |
|  | x la adresa mai sus menţionată - e-mail : bocea_victorita@ps2.ro x tel / fax : 021.252.4446 □ altele: (specificaţi / adresă/fax/interval orar) |
| Date limita de primire a solicitărilor de clarificări : În conformitate cu prevederile ART. 79(1) din O.U.G. nr. 34/ 2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii autoritatea contractantă are obligaţia de a răspunde la solicitarea de clarificare în măsura în care perioada necesară pentru elaborarea şi transmiterea răspunsului face posibilă primirea acestuia de către operatorii economici înainte de data limită de depunere a ofertelor. Adresa :bocea_victorita@ps2.ro Data limita de transmitere a răspunsului la clarificări : În conformitate cu prevederile ART. 79(2) din O.U.G. nr. 34/ 2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii autoritatea contractantă are obligaţia de a răspunde la solicitarea de clarificare în măsura în care perioada necesară pentru elaborarea şi transmiterea răspunsului face posibilă primirea acestuia de către operatorii economici înainte de data limită de depunere a ofertelor.. Răspunsurile la clarificări vor fi postate pe site-ul : www.e-licitatie.ro la secţiunea ,,Documentaţie şi clarificări” aferentă prezentei invitaţii de participare |

I. c. CĂI  DE ATAC

Instituţia responsabilă pentru soluţionarea contestaţiilor

Denumire: Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

Adresa:str. Stavropoleus nr.6 , Sector 3.

Localitatea: Bucureşti, Sector 3 Cod poştal: 030084 Tara: România

E-mail:office@cnsc.ro Telefon:021-3104641

Adresa internet: www.cnsc.ro Fax:021-3104642

I. d. SURSA DE FINANŢARE

| Se specifica sursele de finanţare ale contractului ce urmează a fi atribuit Fonduri Europene Nerambursabile | După caz, proiect/program finanţat de la bugetul local DA □ NU □ Fonduri Europene Nerambursabile |
| --- | --- |

II:  OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere

| II.1.1) Denumire contract: Contract de prestări servicii de proiectare, constând în realizarea documentaţiilor de proiectare pentru faza de Proiect Tehnic, Detalii de Execuţie şi Proiect de Autorizare a Lucrărilor de Construcţie, inclusiv servicii de asistenţă tehnică pe perioada de implementare a proiectului , pentru obiectivul de investiţii ,, Reabilitare/ Modernizare /Dezvoltare şi Echipare Liceul Tehnic – DIMITRIE LEONIDA – în vederea elaborării documentaţiei necesare aplicării în cadrul Axei Prioritare 3, Domeniul Major de Intervenţie 3.4”. Se va elabora documentaţia prevăzută în Caietul de sarcini. Această documentaţie se elaborează în vederea accesării de fonduri structurale prin POR, conform legislaţiei în vigoare; |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| II. 1.2) Locaţia prestării lucrării, locul de livrare sau prestare a serviciilor de elaborare documentaţii. - documentaţiile elaborate vor fi predate la Registratura Primăriei Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti . |  |  |  |
| (a) Lucrări □ | (b) Produse □ |  | (c) Servicii □ |
| Execuţie □ Proiectare şi execuţie □ Realizare prin orice mijloace corespunzătoare cerinţelor specificate de autoritate contractantă □ | Cumpărare □ Leasing □ Închiriere □ Cumpărare in rate □ |  | Categoria serviciului 2A □ 2B □ Se specifica din care categorie de servicii aparţine obiectul contractului fie din Anexa 2A , fie din Anexa 2B |
| Principala locaţie a lucrării ________________________ _________________________ Cod CPV/ CPSA □□□□□□□□/ □□□□□□ | Principalul loc de livrare ____________________ ____________________ Cod CPV/CPSA □□□□□□□□/□□□□□□ |  | Primăria Sectorului 2, a Municipiului Bucureşti. Cod CPV/CPSA □□□□□□□□/□□□□□□ Cod CPV : 71322000-1 „ Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice ” |
| II. 1. 3) Procedura se finalizează prin : Contract de achiziţie publică: □ Încheierea unui acord cadru □ |  |  |  |
| II. 1.4. Durata contractului de achiziţie publică - Durata contractului de prestări servicii este de 90 de zile de la data semnării contractului de către ambele părţi şi transmiterea Ordinului de Începere ( termenul limită de predare a documentaţiei ), - Asistenţa Tehnică se va asigura pe întreaga perioadă de implementare a proiectului, respectiv realizarea lucrărilor la obiectivul de investiţii menţionat, până la semnarea procesului verbal de recepţie finală la terminarea lucrărilor la acesta |  |  |  |
| II.1.5.Informaţii privind acordul cadru (dacă este cazul): NU ESTE CAZUL |  |  |  |
| II.1.6.Acordul cadru cu mai mulţi operatori □ Nr. □□□ sau, dacă este cazul nr. □□□ maxim al participanţilor al acordului cadru vizat |  | Acordul cadru cu un singur operator □ |  |
| II.1.7.Durata acordului cadru: Durata în ani □□ sau luni □□□ |  |  |  |
| Posibilitatea de a relua competiţia cu semnatarii acordului cadru DA □ NU □ |  |  |  |
| II.1.8) Divizare pe loturi (pt. informare despre loturi vedeţi ...anexa /caietul de sarcini) da □ nu □ Daca da: Un singur lot □ Unul sau mai multe □ Toate loturile □ |  |  |  |
| II.1.9) Oferte alternative sunt acceptate DA □ NU □ |  |  |  |

II.2) CANTITATEA SAU SCOPUL CONTRACTULUI

II.2.1) Total cantităţi / prestaţii servicii / lucrări (se vor include eventuale suplimentari si limitări, dacă există) Conform CAIETULUI DE SARCINI / , servicii de proiectare :Cod CPV :71322000-1- Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice. Termen de prestare : conform caietului de sarcini Cantitatea serviciilor solicitate poate fi suplimentată numai în condiţiile prevăzute de OUG nr. 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare şi existenţa fondurilor ce urmează a fi disponibilizate în acest sens. (se specifica anexa care cuprinde informaţiile privind cantităţile min. – max. /scopul contractului )

II.2.2) Valoarea estimata fara TVA : respectiv 1.456 171,79 lei, respectiv 356 380,7euro (curs 1 Euro= 4, 0860 lei , inregistrata la BNR in data de 29.04.2011

III. Condiţii specifice contractului

| III.1 Alte condiţii particulare referitoare la contract (după caz) III.1.1. Contract rezervat (daca DA scurta descriere ) III.1.2. Altele (daca DA, descrieţi) | DA □ NU □ DA □ NU □ |
| --- | --- |

III: PROCEDURA

| III.1) Procedura selectata |  |
| --- | --- |
| Licitaţie deschisă □ Licitaţie restrânsă □ Licitaţie restrânsă accelerată □ Dialog competitiv □ | Negociere cu anunţ de participare □ Negociere fără anunţ de participare □ Cerere de oferta |

III.2)  Etapa finala de licitaţie electronică       DA  □        NU  □

Daca DA, informaţii adiţionale despre licitaţia electronica________________________________________________________________

III.3.1. Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 15 mai 2006, cu modificările şi completările ulterioare. III.3.2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34 / 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii; III 3.3. Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare. III.3.4. Hotărârea Guvernului României nr. 834/2009 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului României nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare III 3.5. H.G.R. nr. 1660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din O.U.G. nr.34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare; III.3.6. HG nr. 28/2008 pentru aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice , precum şi a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de investiţii . III.3.7.Ordinul nr. 185/621/2008 privind aprobarea categoriilor eligibile pentru domeniul major de intervenţie „ Reabilitarea/Modernizarea şi Echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formarea profesională continuă” în cadrul axei prioritare “ Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, cu modificările şi completările ulterioare. III.3.8.Ordinul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor nr. 863 din 2 iulie 2008, pentru aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii", publicat în MONITORUL OFICIAL NR. 524 din 11 iulie 2008 III.3.9.Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1792/2002 , pentru aprobarea Normelor Metodologice privind angajarea, lichidarea , ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice , precum şi organizarea , evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale . III.3.10. Legea Nr.10 / 1995 – privind calitatea în construcţii . III.3.11.Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale , cu modificările şi completările ulterioare . III.3.12.Ordinul MLPTL nr.649/2001 privind aprobarea normativului pentru adaptarea clădirilor civile şi spaţiului urban aferent la exigenţele persoanelor cu handicap. III.3.13. Ghidul Solicitantului, Programul Operaţional Regional 2007-2013 , Axa prioritară 3, Domeniul major de intervenţie 3.4. III.3.14. Orice alte acte normative în vigoare care reglementează achiziţiile publice.

IV. CRITERII DE CALIFICARE SI/SAU SELECTIE

| IV.1) Situaţia personala a candidatului / ofertantului |  |  |
| --- | --- | --- |
| ## IV.1.1.) Declaraţie privind ## eligibilitatea Solicitat x Nesolicitat □ |  | Declaraţie pe proprie răspundere-completare formular F1.1., în original |
|  |  | Pentru persoane juridice străine: A. Prezentarea oricărui document considerat edificator, din acest punct de vedere, în ţara de origine a ofertantului sau în ţara în care acesta este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorităţile competente din ţara respectivă. În cazul în care există incertitudini în ceea ce priveşte situaţia personală a respectivilor ofertanţi, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita în mod direct informaţii de la autorităţile competente care emit documente de natura celor prevăzute mai sus. În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus, sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la art. 180, autoritatea contractantă va accepta o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar. Toate certificatele/documentele de la punctul A de mai sus trebuie să fie prezentate în original sau copie legalizată şi trebuie să fie valabile la data deschiderii ofertelor. În cazul ofertanţilor (persoane fizice sau juridice) de altă naţionalitate decât cea română, documentele vor fi transmise în limba de origine, însoţite de o traducere legalizată a acestora în limba română. (În cazul în care oferta este depusă de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta documentele menţionate mai sus.) Atenţie! Încadrarea în situaţia prevăzută la art. 180 din Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică. Încadrarea oricăruia dintre subcontractorii (sucontractantii) declaraţi prin ofertă – dacă este cazul – în situaţia prevăzută la art.180 din OUG nr.34/2006 atrage respingerea subcontractorului respectiv, activităţile subcontractate acestuia urmând a fi trecute automat în sarcina ofertantului. |
| IV.1.2.) Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 181din ordonanţa OUG34/2006 Solicitat x Nesolicitat □ |  | Declaraţie pe proprie răspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 181 - Completare formular F1.2; în original Pentru persoane juridice străine: A. Operatorul economic va prezenta documente edificatoare –eliberate de autorităţi ale ţării de origine (certificate,caziere judiciare, alte documente echivalente) pentru a rezulta apartenenţa / înregistrarea la organe din ţara respectivă prin care să dovedească că şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor către buget. Documentele vor fi prezentate în original sau în copie, la care se va alătura traducerea legalizată a acestora în limba română, limba de redactare a ofertei fiind limba română. Toate certificatele/documentele de la punctul A de mai sus trebuie să fie prezentate în original sau copie legalizată şi trebuie să fie valabile la data deschiderii ofertelor. În cazul ofertanţilor (persoane fizice sau juridice) de altă naţionalitate decât cea română, documentele vor fi transmise în limba de origine, însoţite de o traducere legalizată a acestora în limba română. (În cazul în care oferta este depusă de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta documentele menţionate mai sus.) Atenţie! În cazul ofertelor depuse de o asociere, încadrarea oricăruia dintre asociaţi în oricare dintre situaţiile prevăzute la art.181 din OUG nr. 34/2006 atrage excluderea acestor oferte din procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică. Încadrarea oricăruia dintre subcontractorii declaraţi prin ofertă – dacă este cazul – în oricare dintre situaţiile prevăzute la art.181 din OUG nr. 34/2006 atrage respingerea subcontractorului respectiv, activităţile subcontractate acestuia urmând a fi trecute automat în sarcina ofertantului. |
| IV.1.3.) Certificate constatatoare privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată Solicitat x Nesolicitat □ |  | 1. Certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor către - - bugetul de stat şi - - bugetul local ( plata taxelor si impozitelor locale), cu valabilitate la data deschiderii ofertei, în original sau copie legalizată. Pentru persoane juridice străine: 2. Operatorul economic va prezenta documente edificatoare – eliberate de autorităţi ale ţării de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) pentru a rezulta apartenenţa / înregistrarea la organe din ţara respectivă prin care să dovedească că şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor către buget. Documentele vor fi prezentate în original sau în copie, la care se va alătura traducerea legalizată a acestora în limba română, limba de redactare a ofertei fiind limba română. Toate certificatele/documentele solicitate sus trebuie să fie prezentate în original sau copie legalizată şi trebuie să fie valabile la data deschiderii ofertelor. În cazul ofertanţilor (persoane fizice sau juridice) de altă naţionalitate decât cea română, documentele vor fi transmise în limba de origine, însoţite de o traducere legalizată a acestora în limba română. (În cazul în care oferta este depusă de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta documentele menţionate mai sus.) |
| IV.1.4.) Declaraţii privind calitatea de participant Solicitat x Nesolicitat □ |  | 1. Declaraţie privind calitatea de participant la procedură – completare formular F1.4, în original ( În cazul în care oferta este depusă de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta documentele menţionate mai sus. De asemenea, aceste documente trebuie prezentate şi de către fiecare subcontractant declarat prin ofertă.) Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita în mod direct informaţii de la autorităţile competente care emit documente relevante în scopul verificării datelor din Declaraţiile furnizate de ofertanţi. ATENTIE ! Ofertantul nu are dreptul, în cadrul acestei proceduri, sub sancţiunea respingerii ofertei ca inacceptabilă: a) să participe la două sau mai multe asocieri de operatori economici; b) să depună ofertă individuală şi o altă ofertă comună; c) să depună ofertă individuală şi să fie nominalizat ca subcontractat în cadrul unei alte oferte; d) Întreprinderile afiliate au dreptul de a participa în cadrul aceleiaşi proceduri de atribuire, dar numai în cazul în care participarea acestora nu este de natură să distorsioneze concurenţa. Prin întreprindere afiliată se înţelege orice subiect de drept: 1. asupra căruia un alt subiect de drept poate exercita, direct sau indirect, o influenţă dominantă; sau 2. care poate exercita o influenţă dominantă asupra altui subiect de drept; sau 3. care, ca urmare a asocierii cu un subiect de drept, se află sub influenţa dominantă a unui alt subiect de drept. . Atenţie! În cazul ofertelor depuse de o asociere, încadrarea oricăruia dintre asociaţi în oricare dintre situaţiile prevăzute la art.181 din OUG nr.34/2006 atrage excluderea acestor oferte din procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică. Încadrarea oricăruia dintre subcontractorii declaraţi prin ofertă – dacă este cazul – în oricare dintre situaţiile prevăzute la art.181 din OUG nr.34/2006 atrage respingerea subcontractorului respectiv, activităţile subcontractate subcontractate acestuia urmând a fi trecute automat în sarcina ofertantului. |
| CERTIFICAT de participare la licitaţie cu ofertă independentă Solicitat ® Nesolicitat □; Completare Formularul F.12. din cadrul Secţiunii III Formulare. |
| IV.2) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare) |  |  |
| IV.2.1.) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare) Solicitat x Nesolicitat □ | 1. Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului care să ateste faptul că acesta nu este în stare de faliment ori lichidare, cu valabilitate la data deschiderii ofertei, în original sau copie legalizată ( Certificatul constatator trebuie să certifice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 26/1990, cu modificările şi completările ulterioare, faptul că societatea comercială aparţine categoriei profesionale impuse de îndeplinirea contractului, respectiv să aibă înscris în certificat codul CAEN corespunzător: Cod CPV :71322000-1/ Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice corespunzătoare obiectului achiziţiei publice. Certificatul constatator trebuie să fie valabil la data deschiderii ofertelor şi trebuie să fie prezentat în original sau copie legalizată sau copie pe care reprezentantul legal al ofertantului să certifice că este conform cu originalul semnat şi parafat. 2. Certificat de înregistrare emis de către Oficiul Registrului Comerţului, copie cu semnătură şi ştampilă pentru conformitate cu originalul. Certificatul va conţine codul unic de înregistrare / Documente care dovedesc o formă de înregistrare / atestare ori apartenenţa din punct de vedere profesional(copie pe care reprezentantul legal al ofertantului să certifice că este conform cu originalul, semnat şi parafat) Pentru persoane juridice străine: 3. Pentru a-şi demonstra capacitatea de exercitare a activităţii profesionale operatorul economic va prezenta documente edificatoare prin care să dovedească forma de înregistrare ca persoană juridică. Documentele vor fi prezentate în traducere legalizată. Toate certificatele/documentele respective trebuie să fie prezentate în copie certificată pentru conformitate cu originalul şi trebuie să fie valabile la data deschiderii ofertelor. În cazul ofertanţilor (persoane fizice sau juridice) de altă naţionalitate decât cea română, documentele menţionate vor fi transmise în limba de origine, însoţite de o traducere legalizată a acestora în limba română. ( În cazul în care oferta este depusă de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta documentele menţionate mai sus) . |  |
| IV. 3.) Capacitatea economico-financiară |  |  |
| IV. 3.1.) Informaţii privind situaţia Economico - financiară Solicitat x Nesolicitat □ | 1.Fişa de informaţii generale, completare formular F2., în original, cu cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ( trei ) ani , sau alte documente echivalente înregistrate de organele competente În cazul în care, din motive obiective, justificate corespunzător, operatorul economic (individual sau asociat) nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate de autoritatea contractantă, acesta are dreptul de a-şi demonstra situaţia economică şi financiară şi prin prezentarea altor documente pe care autoritatea contractantă le poate considera edificatoare, în măsura în care acestea reflectă o imagine fidelă a situaţiei economice şi financiare a ofertantului. Toate certificatele/documentele respective trebuie să fie prezentate în copie certificată pentru conformitate cu originalul şi trebuie să fie valabile la data deschiderii ofertelor. În cazul ofertanţilor (persoane fizice sau juridice) de altă naţionalitate decât cea română, documentele menţionate vor fi transmise în limba de origine, însoţite de o traducere legalizată a acestora în limba română. ( În cazul în care oferta este depusă de o asociere de operatori economici, se va prezenta o fişă centralizatoare pentru asociere în ansamblu, semnată de către reprezentantul legal al asociatului desemnat ca lider, precum şi fişe centralizatoare individuale pentru fiecare asociat în parte, semnate de reprezentanţii legali ai fiecărui asociat, inclusiv liderul.) |  |
| IV.4.) Capacitatea tehnica si/ sau profesionala ( conform cerinţelor Caietului de Sarcini ) |  |  |
| IV.4.1.) Lista principalelor prestări de servicii similare in ultimii 3 ani Solicitat x Nesolicitat □ | - Declaraţie pe proprie răspundere privind contractele de servicii, similare (complexitate, domeniu) prestate în ultimii 3 ani, conţinând: numele/titlul contractelor, valoarea finală certificată a acestora prin Procesele Verbale de Recepţie finala, sursa de finanţare, perioada de prestare, beneficiari, indiferent dacă aceştia din urmă sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi, cota (%) de participare a ofertantului din valoarea contractului, - completare formular F4, in original - Lista contractelor de prestări servicii similare prestate în ultimii 3 ani – completare formular F4.1 + F4, in original - Autoritatea contractantă solicita Minim 3 contracte de proiectare realizate în ultimii 3 ani (faza PT, DDE, PAC) pentru proiecte de infrastructură educaţională, din care cel puţin 1 proiect similar şi de aceeaşi complexitate, finanţat din fonduri externe (PHARE, Banca Mondială, BEI, Fonduri Structurale) Se vor prezenta recomandări din partea beneficiarului/ certificate constatatoare privind îndeplinirea obligaţiilor contractuale. . (Atenţie: acestea vor fi in concordanta cu cele declarate în Formularele F4 si F4.1.) ( În cazul în care oferta este depusă de o asociere, iar doi sau mai mulţi asociaţi au participat în comun şi la realizarea contractului adus ca referinţă, cota de participare se va calcula în ansamblu, indicându-se şi cotele de participare individuale). |  |
| IV.4.2.) Informaţii privind personalul tehnic de specialitate Solicitat x Nesolicitat □ | 1. Declaraţie pe proprie răspundere privind numărul mediu al personalului angajat în ultimii 3 ani - completare formular F6 , in original; din care sa rezulte: - asigurarea cu personal de specialitate, - numărul şi pregătirea cadrelor de conducere, - persoanele responsabile direct de îndeplinirea contractului - Lista personalului responsabil care va fi angajat in cadrul contractului. Echipa va avea in componenta si urmatorii specialisti 1 Şef de proiect: - diploma de studii universitare (inginer/ arhitect) - bune abilităţi în conducerea unei echipe formate din experţi - cunoaşterea proiectelor de infrastructură (clădiri, construcţii civile) - cel puţin 3 ani experienţă profesională - experienţă în coordonarea proiectelor/ supervizarea construcţiei - implicarea în calitate de coordonator de proiect în cel puţin 3 proiecte derulate de instituţii publice care au implicat elaborarea documentaţiei complete de finanţare din fonduri structurale, din care cel puţin un proiect sa fie în cadrul unei unităţi de învăţământ; se vor prezenta recomandări care să ateste participarea şi modul de prestare a serviciilor; 1 Arhitect - diplomă de studii universitare (arhitect cu diplomă recunoscută de statul român cu drept de semnătură) - membru al Ordinului Arhitecţilor din România; - cel puţin 3 ani experienţă în proiecte de infrastructură educaţională (construcţii noi, reabiltaări, modernizări clădiri cu destinaţie unităţi de învăţământ) - implicarea în calitate de arhitect în cel puţin 3 proiecte derulate de instituţii publice care au implicat elaborarea documentaţiei pentru proiecte din fonduri structurale, din care cel puţin un proiect să fie în cadrul unei unităţi de învăţământ; se vor prezenta recomandări care să ateste participarea şi modul de prestare a serviciilor; MINIMUM 2 INGINERI DE SPECIALITATE care să acopere următoarele specialităţi : Inginer de rezistenţă - diplomă de studii universitare (inginer) - experienţă în proiectarea şi pregătirea specificaţiilor tehnice pentru proiecte civile / industriale de construcţii similare, conform standardelor şi normelor româneşti; - cel puţin 3 ani experienţă în proiecte de infrastructură - Implicarea în cel puţin 3 proiecte de infrastructură educaţională Inginer instalaţii termice - diplomă de studii universitare (inginer) - experienţă în proiectarea şi pregătirea specificaţiilor tehnice, instalarea şi testarea echipamentelor specifice - cel puţin 3 ani experienţă în procesul de proiectare, proiecte similare Inginer instalaţii electrice - diplomă de studii universitare (inginer) - experienţă de cel puţin 3 ani în proiectarea şi pregătirea specificaţiilor tehnice, instalarea şi testarea echipamentelor electrice/ mecanice similare şi de asemenea a echipamentului mobil conform standardelor şi normelor româneşti; Inginer instalaţii sanitare - diplomă de studii universitare (inginer) - experienţă în proiectarea şi pregătirea specificaţiilor tehnice, instalarea şi testarea echipamentelor specifice - cel puţin 3 ani experienţă în procesul de proiectare, proiecte similare VERIFICATORI DE PROIECTE pe domeniile: - construcţii şi arhitectură : Rezistenţă şi stabilitate Siguranţă în exploatare - instalaţii, pentru specialităţile: - sanitare - termice - gaze - electrice - ofertanţii trebuie să facă dovada asigurării verificatorilor pentru toate specialităţile; (se vor prezenta copii după certificatul de atestare şi legitimaţia de atestare.) - verificatorii vor fi alţii decât specialiştii elaboratori ai documentaţiilor de proiectare Nota: vor fi excluşi din procedura de achiziţie ofertanţii care nu vor asigura cerinţele de calitate privind verificarea de către specialişti atestaţi în condiţiile legii pe toate domeniile. Nota : Considerăm ca echivalent al unei diplome universitare orice diplomă în baza căreia deţinătorului îi poate fi recunoscut dreptul de a profesa în domeniul respectiv, conform mecanismelor de recunoaştere a diplomelor. În ceea ce priveşte similaritatea dintre tipologiile de studii, confirmate prin diplome, aceea se referă la similaritatea calificărilor profesionale obţinute prin studii. Pentru fiecare membru din colectiv se va prezenta copie după contractul de muncă / colaborare , contract de prestări servicii sau orice alte documente care angajează raporturile de muncă cu experţii, CV-urile acestora, precum şi diplome , autorizaţii, certificate din care să rezulte specializarea şi experienţa acestuia. Ofertantul desemnat câştigător va avea obligaţia de a depune la momentul încheierii contractului de prestări servicii, copii ale contractelor cu experţii desemnaţi în echipă, vizate conform legii la ITM. Pentru fiecare membru al echipei propuse se va depune declaraţia de disponibilitate pe parcursul derulării contractului, din carte să reiasă şi asumarea răspunderii că documentaţiile vor fi elaborate/ verificate de către experţi nominalizaţi . Autoritatea îşi rezervă dreptul de a nu semna recepţia finală în cazul în care condiţia asumată prin această declaraţie nu este respectată . ( În cazul în care oferta este depusă de o asociere, se va prezenta o Declaraţie centralizatoare pentru asociere în ansamblu, semnată de către reprezentantul legal al asociatului desemnat ca lider, precum şi Declaraţii individuale pentru fiecare asociat în parte, semnate de reprezentanţii legali ai fiecărui asociat, inclusiv liderul.) Ofertantul va prezenta o declaraţie care să ateste faptul că, echipa de specialişti, formată pentru realizarea documentaţiilor aferente fazelor de proiectare solicitate prin caietul de sarcini, va fi disponibilă numai pentru obiectivul de investiţii pentru care se depune ofertă la prezenta procedură, pe toată perioada de derulare a contractului. Se vor depune declaraţii de disponibilitate pentru membrii echipei menţionate mai sus. |  |
| IV.4.3) Informaţii privind subcontractanţii (după caz) Solicitat x Nesolicitat □ | 1. Declaraţie cu privire la intenţia de a subcontracta - completare formular F7, in original Dacă este cazul, lista cuprinzând subcontractaţii declaraţi – completare formular F7.1, însoţită şi de fotocopii ale acordurilor de subcontractare. Informaţii privind persoana care susţine ofertantul sau asocierea ( art.186 din OUG nr.34/2006) În cazul în care ofertantul/candidatul îşi demonstrează situaţia economică şi financiară invocând şi susţinerea acordată, în conformitate cu prevederile alin. (1), de către o altă persoană, atunci acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază, de regulă, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică, prin care aceasta confirmă faptul că va pune la dispoziţia ofertantului/candidatului resursele invocate. Persoana care asigură susţinerea financiară nu trebuie să se afle în situaţia care determină excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180. Astfel, angajamentul ferm prezentat de ofertant/candidat trebuie să evidenţieze faptul că disponibilizarea acestora se va realiza necondiţionat, în funcţie de necesităţile care apar pe parcursul îndeplinirii contractului în cauză. In cazul dat, persoana sustinatoare a unui operator economic pentru participarea la procedura de atribuire a contractului va fi obligata sa prezinte urmatoarele documente: - declaratie privind eligibilitatea - certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial, eliberat cu cel mult 30 de zile inainte de data deschiderii ofertelor - Angajament Terţ susţinător financiar, încheiat în formă autentică. - documente care sa confirme sustinerea ofertantului Documentele vor fi prezentate numai in original sau copie legalizata. Nota: Documentele pe care trebuie sa le prezinte persoana sustinatoare se depun suplimentar documentelor pe care trebuie sa le depuna ofertantul, asa cum sunt solicitate in cuprinsul Documentatiei de atribuire. |  |
| IV . 4.3 Standarde de asigurarea calităţii Solicitat ® Nesolicitat p | Ofertantii trebuie sa prezinte documentele emise de organisme independente nationale sau internationale care atesta certificarea sistemului de management al calitatii firmelor ofertante respectiv SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent pentru serviciile supuse ofertarii, in copie conform cu originalul, valabil la data deschiderii ofertelor. In cazul unei asocieri, aceasta condiţie minima trebuie îndeplinita de fiecare asociat in parte. Nota: - In cazul in care operatorul economic nu deţine un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractanta ,aceasta din urma va accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, in măsura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzător al calităţii. - In conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractanta va accepta certificate echivalente emise de organism stabilite in alte state ale Uniunii Europene. |  |

.

## V. ELABORAREA OFERTEI

| V.1) Limba de redactare a ofertei | ROMÂNĂ |
| --- | --- |
| V.2) Perioada de valabilitate a ofertei | 90 zile începând cu data deschiderii ofertelor, cu posibilitate de prelungire la solicitarea autorităţii contractante |
| V. 3) Garanţia de participare Solicitat x Nesolicitat □ | Valoarea Garanţie participare este de = 29.124,00 lei , a se prezenta in original ATENŢIE acest document va fi prezentat într-un plic deschis care însoţeşte oferta propriu zisă . Oferta va fi returnata nedeschisa în cazul în care garanţia de participare nu este constituita si prezentata conform documentaţiei de atribuire |
| V. 4) Perioada de valabilitate a garanţiei pentru participare | Perioada de valabilitatea solicitată pentru garanţia de participare este de 90 zile de la data deschiderii ofertelor În cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garanţiei pentru participare va fi prelungită în mod corespunzător. |
| V. 5) Modul de constituire a garanţiei de participare | 1) Scrisoare de garanţie bancara pentru participare, conform formular F8 2) virament bancar , prin ordin de plată în contul deschis la Trezoreria Sector 2, nr. RO37TREZ 7025006XXX000197, sau - printr-un instrument de garantare emis in condiţiile legii de către o societate bancară ori de o societate de asigurări Scrisoarea de garanţie bancară va fi eliberată de o bancă din România sau, după caz, de o bancă din străinătate, care are corespondent o banca din România În cazul în care ofertantul se încadrează în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, astfel cum acestea sunt definite prin Legea nr.346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, acesta beneficiază de reducerea cu 50% a cerinţei privind cuantumul garanţiei de participare. În aceste situaţii, ofertantul trebuie să completeze şi să ataşeze la ofertă Declaraţia pe propria răspundere privind încadrarea în categoria IMM - formular F8.1 si Anexa Formular F8.2 Atenţie! În cazul în care ofertantul este o asociere de operatori economici, încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii se va analiza cu privire la asociere în ansamblu. Astfel, chiar dacă toţi asociaţii se încadrează, în mod individual, în categoria IMM, reducerea cu 50% a cerinţei privind cuantumul garanţiei de participare nu se va aplica dacă asocierea în ansamblu nu se încadrează în categoria IMM. Ofertele care nu sunt însoţite de dovada constituirii garanţiei pentru participare vor fi respinse ca inacceptabile. Autoritatea Contractantă are dreptul de a reţine garanţia pentru participare, ofertantul pierzând suma constituită, atunci când acesta se află în oricare din următoarele situaţii: (a) îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia; (b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, nu constituie garanţia de buna execuţie în perioada de valabilitate a ofertei, dar nu mai târziu de 10 zile de la semnarea contractului de către ambele părţi; (c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, refuză să semneze contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a ofertei. Garanţia pentru participare constituită de ofertantul a cărui ofertă a fost declarată câştigătoare se returnează acestuia de către autoritatea contractantă în cel mult 3 zile lucrătoare de la data constituirii garanţiei de buna execuţie. Garanţia pentru participare constituită de ofertanţii necâştigători se returnează acestora de către autoritatea contractantă imediat după semnarea contractului, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la data expirării perioadei de valabilitate a ofertei |
| V.6) Modul de prezentare a propunerii tehnice | Oferta tehnică va detalia metodologia de elaborare a documentaţiei, urmărind atingerea obiectivelor contractului şi modul de realizare a sarcinilor din contract . În acest sens vor fi prezentat şi argumentat raţionamentul şi strategia de abordare . Raţionamentul va avea în vedere prezentarea şi argumentarea aspectelor considerate de către ofertant ca fiind esenţiale pentru atingerea obiectivelor contractului , precum şi strategia de abordare . În cadrul strategiei de abordare se vor prezenta : - o descriere cât mai detaliată a activităţilor propuse de ofertant pentru prestarea serviciilor solicitate, cu indicarea: - etapelor considerate ca fiind determinante pentru realizarea contractului, precum şi a rezultatelor aşteptate ale fiecărei activităţi; - aspectelor relevante (ce ţin de specialităţi, desene, activităţi complexe, altele), pentru fiecare sarcină propusă şi pentru fiecare etapă de realizare a sarcinii. - normelor şi normativelor tehnice utilizate pentru realizarea fiecărei sarcini, cu indicarea secţiunii la care sunt utilizate. - planul calităţii cu prezentarea momentelor de verificare pentru fiecare activitate/etapă/subetapă în vederea atingerii obiectivelor prezentate; vor fi menţionate consecinţele ce rezultă din neaplicarea măsurilor de control. Se va prezenta un plan de asigurare a calităţii adaptat la proiect (proceduri de lucru aplicabile în relaţiile externe şi interne(; - prezentarea măsurilor aplicate în scopul realizării unei clădiri performante, eficiente din punct de vedere energetic şi cu impact redus asupra mediului atât pe perioada execuţiei lucrărilor, cat si post utilizare şi care să asigure o eficienţă economică crescută pe perioada de viaţă a construcţiei. Oferta tehnică va cuprinde în mod obligatoriu organizarea şi planificarea în timp activităţilor pe durata contractului graficul de realizare a sarcinilor, ţinând cont de termenul maxim indicat de Autoritatea Contractantă, cu justificarea propunerii făcute. Graficul va conţine : - planificarea, succesiunea şi durata activităţilor şi etapelor (cu luarea în considerare şi a timpului necesar pentru mobilizare - graficul Gantt), cu evidenţierea momentelor semnificative ale proiectului şi utilizarea resurselor umane pentru fiecare etapă , în concordanţă cu necesitatea atingerii rezultatelor. - alocarea resurselor umane specializate necesare realizării contractului, cu definirea atribuţiilor şi responsabilităţilor fiecărei persoane pentru ducerea la îndeplinire în cele mai bune condiţii a activităţilor şi obţinerea rezultatelor aşteptate şi a numărului de zile de lucru pe fiecare membru al echipei de proiect, pe întreaga perioadă de derulare a contractului ; Se va prezenta organigrama proiectului şi alocarea responsabilităţilor. Alocarea resurselor umane va avea în vedere evidenţierea numărului de ore alocate pentru fiecare specialist care răspunde de o sarcină, cu indicarea tarifului orar. La eşalonarea sarcinilor se va avea în vedere şi menţionarea modului şi a frecvenţei cu care ofertantul va prezenta către Autoritatea contractantă raportul privind sumarul progreselor înregistrate, cu identificarea realizărilor semnificative, a problemelor şi a elementelor care necesită rezolvare. Atenţionare: Ofertele care nu prezintă masurile propuse pentru respectarea legislaţiei orizontale vor fi declarate neconforme. Toate cerinţele menţionate anterior sunt obligatorii,netratarea uneia dintre ele conducând la descalificarea ofertei. |
| V.7) Modul de prezentare a propunerii financiare | Conform formular F3 ( Formularul de Ofertă ) şi formular F3.1 ( Formularul Centralizator de Preţuri ) Oferta financiara se va detalia în funcţie de sarcinile solicitate prin caietul de sarcini, menţionându-se preţurile pentru toate sarcinile, cu evidenţierea tarifului orar pentru fiecare tip de activitate. Se va avea în vedere detaliere următoarelor categorii de cheltuieli: manoperă, contribuţii, cheltuieli deplasări, cheltuieli materiale, cheltuieli generale firmă, profit. Ofertele care nu prezintă propunerea financiară în forma solicitată vor fi respinse. - ofertantul va face in mod obligatoriu oferta pentru toate activităţile din caietul de sarcini; - ofertantul va evidenţia preţul total precum si tariful ofertat pentru prestarea serviciilor, defalcat pe activităţi sau pe etape de realizare a serviciului, după cum urmează: - cheltuieli aferente personalului necesar pentru îndeplinirea contractului de servicii; - preţul total/tariful pentru prestarea serviciilor; - alte cheltuieli necesare realizării serviciilor ofertate; - - oferta financiara va fi însoţită in mod obligatoriu de un centralizator de preturi, conform Formularului nr.3 din Secţiunea III. Notă: Analiza ofertei financiare se va face conform Metodologiei de calcul a onorariilor şi preţurilor pentru proiectarea investiţiilor din domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului, aprobat cu nr. 11/N/1994 al M.L.P.A.T, completată cu avizul nr.2156/2.10.2001, privind onorariile minime de proiectare ale O.A.R şi onorariile de Referinţă aprobate de conferinţa naţională a O.A.R din 30-31 mai 2005. . Ofertele vor fi exprimate atât in lei cat si in euro, cu menţiunea ca serviciile vor fi achiziţionate cu plata in lei. Data pentru care se determina echivalenta leu /euro Este cursul BNR valabil in data de 26.07.2011 |
| V.8) Prezentarea ofertei a) adresa la care se depune oferta b) data limita pentru depunerea ofertei c) numărul de exemplare în copie d) mod de prezentare e) modificarea si retragerea ofertei f) oferte întârziate g) respingerea ofertei | a) Adresa la care se depune oferta: Destinatar: Primaria Sectorului 2 Adresa: Str. Chiristigiilor, Nr. 11-13, sector 2 - Registratura 01 08.2011 , ora 10 - 1 ORIGINAL ŞI 1 COPIE - Oferta se va depune la sediul Primăriei Sectorului 2, în plic sigilat şi ştampilat, pe care se va menţiona: “Oferta pentru Servicii de proiectare , respectiv Proiect Tehnic, Detalii de Execuţie şi Proiect de Autorizare a Lucrărilor de Construcţie, inclusiv servicii de asistenţă tehnică pe perioada de implementare a proiectului , pentru obiectivul de investiţii ,, Reabilitare/ Modernizare /Dezvoltare şi Echipare Liceul Tehnic – ,,Dimitrie Leonida ” – în vederea elaborării documentaţiei necesare aplicării în cadrul Axei Prioritare 3, Domeniul Major de Intervenţie 3.4”. Oferta nu se va deschide înainte de 01.08.2011 ora 12,00 . Originalul şi copia vor fi închise într-un plic sigilat cu o bandă adezivă şi cu semnătura ofertantului. Pe lângă acestea se va prezenta şi un plic exterior deschis, capsat de plicul care conţine oferta, care va conţine: - Scrisoarea de înaintare, - Împuternicirea pentru participarea la şedinţa de deschidere - Garanţia de participare în copie xerox - cu menţiunea „originalul se afla in interiorul plicului ” Ofertantul are obligaţia de a completa şi ataşa la coletul ce conţine oferta „Scrisoarea de înaintare” (completare formular F10 din Capitolul III - FORMULARE). Plicul sigilat va conţine in interior 2 plicuri (1 original + 1 copie) + originalul Garanţiei de participare. Fiecare plic (original si copie) va conţine în interior cate 3 plicuri sigilate şi stampilate cu : - plicul nr. 1 : documente de calificare; - plicul nr. 2 : propunere tehnică; - plicul nr. 3 : propunere financiară. Plicurile interioare (original si copie) trebuie să fie marcate cu denumirea şi adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei fără a fi deschisă, în cazul în care oferta respectivă este declarată întârziată. Documentele trebuie să fie tipărite sau scrise şi vor fi numerotate, stampilate si semnate pe fiecare pagină de reprezentantul/ reprezentanţii autorizat/autorizaţi să angajeze ofertantul prin contract. În cazul documentelor emise de instituţii/organisme oficiale abilitate în acest sens documentele respective trebuie să fie semnate şi parafate conform prevederilor legale. Atentie!!!! Ofertanţii au obligaţia de a numerota şi de a semna fiecare pagină a ofertei, precum şi de a anexa un opis al tuturor documentelor prezentate NU SE ACCEPTĂ OFERTE ALTERNATIVE. Daca plicul exterior nu este marcat conform celor de mai sus autoritatea contractantă nu îşi asumă nici o responsabilitate pentru rătăcirea ofertei. Necompletarea unuia dintre documentele lipsa în termenul solicitat, de către autoritatea contractantă, are drept consecinţă respingerea ofertei ca fiind INACCEPTABILĂ. NEPREZENTAREA PROPUNERII TEHNICE ŞI / SAU FINANCIARE ARE CA EFECT DESCALIFICAREA OFERTANTULUI. – oferta fiind considerată inacceptabilă e) modificarea şi retragerea ofertei: Ofertantul are dreptul de a-şi retrage oferta, prin solicitare scrisă adresată autorităţii contractante până la data şi ora deschiderii ofertelor. Ofertantul poate modifica conţinutul ofertei, până la data şi ora stabilită pentru depunerea ofertelor, adresând pentru aceasta autorităţii contractante o cerere de înapoiere a ofertei în vederea modificării. Autoritatea contractantă nu este răspunzătoare în legătură cu posibilitatea ofertantului de a depune noua ofertă, modificată, până la data şi ora limită, stabilită în documentaţia de atribuire. # f) Oferte întârziate. Oferta se consideră întârziată dacă a fost depusă după data şi ora limită înscrisă la pct. b). g) Respingerea ofertei: Oferta poate fi respinsă în cadrul şedinţei de deschidere în conformitate cu prevederile art.33, alin. 3 din HG nr. 925/2006 cu modificările si completările ulterioare |
| V.10) Deschiderea ofertelor | 01.08.2011 ora.12 la Sediul Autorităţii Contractante / Sediul Primăriei Sectorului 2 / Strada Chiristigiilor , Nr. 11-13, Sector 2 , Bucureşti |

VI. CRITERII DE ATRIBUIRE

VI.1) Preţul cel mai scăzut ●

Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic ⁪

VII. Atribuirea contractului/ INCHEIEREA acordului-cadru

| VII.1 AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI DA □ NU □ | Preţul contractului este ferm în lei şi nu se modifică pe întreaga perioadă de derulare a contractului |
| --- | --- |
| VII.2. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A CONTRACTULUI DA □ NU □ | Daca DA, se vor preciza: - cuantumul garanţiei de bună execuţie este de 5% din valoarea contractului fără TVA Garanţia de bună execuţie se constituie prin scrisoare bancară, anexată la contract. (Formularul 9) Perioada de valabilitate a garanţiei de bună execuţie a contractului este egală cu durata contractului, la care se adaugă perioada prevăzută la recepţie şi plată , conform prevederilor cuprinse în draftul de contrat anexat . Modul de constituire a garanţie de buna execuţie Scrisoare de garanţie bancara de buna execuţie x (conform formular F9.) virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de către o societate bancară ori de o societate de asigurări □ |

După încheierea procesului verbal de recepţie finală se va returna garanţia de bună execuţie.

SECTIUNEA II

CAIET DE SARCINI

Servicii de elaborare si verificare documentaţie tehnico-economica (Proiect Tehnic + Detalii de Execuţie + Proiect de Autorizare a Lucrărilor de Construcţie), inclusiv servicii de asistenţă tehnică pe perioada de implementare a proiectului pentru obiectivul de investiţii

„REABILITAREA, MODERNIZAREA, DEZVOLTAREA SI ECHIPAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE PREUNIVERSITARE A COLEGIULUI TEHNIC "DIMITRIE LEONIDA"

- CONTEXTUL DE REALIZARE AL PROIECTULUI

Programul Operaţional Regional (POR) este documentul strategic care implementează elemente ale Strategiei Naţionale de Dezvoltare Regională din cadrul Planului Naţional de Dezvoltare (PND) şi contribuie, alături de celelalte programe operaţionale (e.g. Programul Operaţional Sectorial Infrastructura de Transport, Programul Operaţional Sectorial Creşterea competitivităţii economice), la realizarea obiectivului Strategiei Naţionale de Dezvoltare Regională şi al Cadrului Naţional Strategic de Referinţă, respectiv diminuarea disparităţilor de dezvoltare economică şi socială dintre România şi media dezvoltării statelor membre ale UE.

Obiectivul strategic al POR constă în sprijinirea unei dezvoltări economice, sociale, durabile şi echilibrate teritorial, a tuturor regiunilor României, potrivit nevoilor şi resurselor specifice, cu accent pe sprijinirea dezvoltării durabile a polilor urbani de creştere, îmbunătăţirea mediului de afaceri şi a infrastructurii de bază, pentru a face din regiunile României, în special cele mai slab dezvoltate, locuri atractive pentru investiţii.

Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale” din cadrul POR are ca scop crearea premiselor necesare  pentru asigurarea populaţiei cu servicii esenţiale, contribuind astfel la atingerea obiectivului european al coeziunii economice şi sociale, prin îmbunătăţirea  infrastructurii serviciilor de sănătate, educaţie, sociale şi pentru siguranţă publică în situaţii de urgenţă.

Investiţiile care pot fi realizate prin Programul Operaţional Regional pentru această axă prioritară au ca scop îmbunătăţirea calităţii şi ridicarea acestor servicii la standarde europene, cu implicaţii pozitive asupra gradului de sănătate şi al participării populaţiei la piaţa muncii, precum şi în ceea ce priveşte gradul general de atractivitate al regiunilor.

Domeniul major de intervenţie 3.4 – „Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă” are ca scop îmbunătăţirea calităţii infrastructurii de educaţie, a dotării şcolilor, a structurilor de cazare pentru studenţi şi  a centrelor pentru formare profesională pentru asigurarea unui proces educaţional la standarde europene şi a creşterii participării populaţiei şcolare şi a adulţilor la procesul educaţional.

La nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti s-a identificat ca şi prioritate implementarea unui proiect care vizează “Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare a Colegiului Tehnic ,,DIMITRIE LEONIDA”.

## DATE PRIVIND OBIECTUL INVESTIŢIEI

# Zona si amplasament

Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida este situat in România, Regiunea Bucureşti – Ilfov, Municipiul Bucureşti, Sector 2, Bulevardul Basarabia nr.47, pe un teren in suprafaţa totala de 19522.05 mp, din care 5552.02 mp reprezintă suprafaţa construita, 11870.03 mp reprezintă curte, iar o suprafaţa de 2100 mp este utilizata ca baza sportiva.

Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida se învecinează:

- la nord, cu Complexul Sportiv Naţional Lia Manoliu;

- la vest, cu spatii ale Administraţiei Domeniului Public;

- la sud, cu Bulevardul Basarabia;

- la est, cu terenul Spitalului Clinic Titan, situat in Bulevardul Basarabia nr. 49-51.

Accesul principal se face din Bulevardul Basarabia.

Destinaţia obiectivului

Imobilul aflat in administrarea Primăriei Sectorului 2 este folosit pentru activitati socio-culturale (cursuri scolare, activitati extrascolare, precum si de cazare pentru elevi). Nivelurile de invatamant din Colegiu sunt liceal (cursuri de zi si seral), post-liceal si profesional (scoala de arte si meserii). Exista 31 clase de invatamant liceal, 1 clasa de invatamant post-liceal si 10 clase de invatamant profesional (scoala de arte si meserii). Numarul total de elevi care frecventeaza cursurile Colegiului este de 1.026 (1067), din care 765 elevi sunt inscrisi la liceu si 28 elevi la invatamantul post-liceal si 274 de elevi la invatamantul profesional scoala de arte si meserii.

In cadrul Colegiului Tehnic Dimitrie Leonida exista următoarele tipuri de invatamant:

A) Invatamant liceal, exista următoarele profiluri:

1) profilul teoretic, cu specializarea matematica – informatica – 9 clase cu un număr de 217 elevi;

2) profilul tehnic, cu următoarele specializări:

- tehnician in mecatronica – 6 clase cu un număr de 158 de elevi;

- tehnician CAD – 5 clase cu un număr de 136 de elevi;

- tehnician in automatizări – 2 clase cu un număr de 42 de elevi.

3) specializarea stiintele naturii – 1 clasa cu un număr de 42 de elevi.

B) Invatamantul Profesional (Şcoala de Arte si Meserii), cu următoarele profiluri:

B1) profil mecanic, cu următoarele specializări:

- lucrător in lacatuserie structuri – 4 clase cu un număr de 95 de elevi;

- lucrător in mecanica de motoare – 1 clasa cu un număr de 23 de elevi;

- lucrător in prelucrări la cald – 1 clasa cu un număr de 20 de elevi;

- tinichigiu vopsitor auto – 1 clasa cu un număr de 22 de elevi;

- mecanic auto – 1 clasa cu un număr de 25 de elevi;

- B2) profil electrotehnica - cu specializarea electrician intretinere si reparaţii aparatura electrocasnica –

- 1 clasa cu un număr de  18 elevi;

C) Şcoala Postliceala, cu profilul transporturi – specializarea tehnician diagnostic auto – 1 clasa cu un număr de 28 de elevi.

Scurt istoric

Colegiul Tehnic ,,Dimitrie Leonida” este compus din mai multe corpuri de clădire.

In prezent, pe terenul pe care se propune investiţia in suprafaţa de 19.522,05 mp, exista următorul fond construit supus procesului de reabilitare aferent Colegiului Tehnic  ,,Dimitrie Leonida”:

- Şcoala compusa din doua corpuri adiacente ,,Şcoala Veche si Şcoala Noua”;

- Ateliere care isi desfasoara activitatea intr-un corp de clădire adiacent ,,Scolii Vechi”;

- Cantina – un corp de clădire independent;

- Spatii exterioare – alei, trotuare, terenuri de sport, spatii verzi.

Din punct de vedere al darii in folosinţa a fondului construit aferent Colegiului, Şcoala Veche a fost proiectata si construita in anul 1926, pe când Şcoala Noua, Atelierele si Cantina au fost proiectate si construite in anul 1967.

Caracteristici tehnice clădire

1) Clădire Şcoala Veche - este o construcţie cu regim de inaltime S+P+2 etaje, proiectata si construita in anul 1926 si nu a beneficiat de existenta unor prevederi si norme de proiectare gravitaţionala si seismica. Din punct de vedere structural, clădirea este formata dintr-un singur tronson, având subsolul funcţional.

Scara este amplasata către faţada secundara. Clădirea este compartimentata cu pereţi structurali, dispuşi deşi. In zona centrala exista un culoar iar către faţade sunt amplasate încăperi. La parter sunt organizate birouri, iar la etaje sunt încăperi administrative, arhiva.

Inaltimea nivelurilor este Hparter=3.95m, Hetaj1 =4,25 m, Hetaj 2=4,25 m.

Accesul in corp se realizează prin prima travee amplasate in stânga. Structura de rezistenta: pereţi structurali

Subsolul este general, funcţional. Din punct de vedere structural, clădirea ,,şcoala veche” este formata dintr-un singur tronson.

Structura de rezistenta: pereţi structurali din zidărie si planşee monolite din beton armat.

Pereţii au grosimi de 55 cm la exterior si de 40 cm grosime la interior. Cărămida folosita la zidărie este de tip vechi.

Planşeele sunt executate cu placa de rezistenta de 10 cm grosime, din beton de marca B 200 si otel de tip OL 38.

Scara este dreapta, rezolvata in doua rampe, cu placa de 18 cm grosime executate din beton marca B 200 si armate cu otel de tip OL 38 si PC 52.

Suprafaţa construita este de 904.05 mp (din care 88,52 mp curţi de lumina), iar cea desfasurata de 2.969,14 mp ( din care 2.880,66 mp construcţie si 88,52 mp curţi de lumina).Clădirea se încadrează intr-un dreptunghi cu dimensiunile 47,00mx20,85 m.

- Suprafaţa subsolului este de 480,98 mp si 88,52 mp curte de lumina;

- Suprafaţa parterului este de 815,530 mp;

- Suprafaţa totala a etajelor 1si 2 este de 1,584,152 mp (792,076 mp/etaj);

- Inaltimea etajelor: parter de 3,95 m; etaje 1 si 2 de 4.25 m.Inaltimea maxima 16.00 m.

Suprafaţa utila parter: 605,45 mp

Suprafaţa utila etaj 1: 653,70 mp

Suprafaţa utila etaj 2: 634,90 mp

Structura este constituita din grinzi si planşee din beton armat cu pereţi de zidărie portanta de cărămida. Fundaţia e continua din beton. Acoperirea este şarpanta lemn cu învelitoare tabla.

Închiderile exterioare si compartimentările sunt realizate din zidărie de cărămida.

In corpul scolii vechi, parapetii ferestrelor sunt din cărămida cu h 100 sau h 175 cm la parter si h 130 cm sau 210 cm la etajele superioare. La subsol, parapetii ferestrelor au h 196 cm.

Din calculul termic pentru asigurarea calităţii in construcţii, a rezultat ca imobilul nu satisface cerinţa de izolare termica.

Finisajele interioare existente sunt:

- pardoseli: placi mozaic la holuri, parchet la săli, laboratoare, birouri, gresie la spatiile umede;

- pereţi: vopsitorie cu ulei, huma si lavabila la holuri, vopsitorie lavabila si huma la birouri si slai, faianţa la spatiile umede, lambriuri PVC in holuri, coridoare, birouri, tapet local la pereţi coridoare;

- tavane: huma, vopsitorie lavabila.

Tâmplăria existenta exterioara este din PVC. Uşile interioare la sălile de clasa, laboratoare, birouri, etc. sunt din lemn. Uşile interioare din circulaţii sunt metalice.

2) Clădire Şcoala Noua – este o construcţie cu regim de inaltime S+P+3 etaje, proiectata si realizata in anul 1967 de catre I.P.C.M, care a utilizat un proiect tip nr. 6850.

Subsolul este parţial, de tip tehnic.

Din punct de vedere structural, Şcoala Noua este compartimentata in 4 tronsoane, dispuse sub forma de ,,L”.In linie dreapta sunt dispuse tronsonul 1 si doua tronsoane 2 iar pe direcţie perpendiculara este amplasat tronsonul 3.

Tronsonul 1 adăposteşte scara si compartimentări mici. Celelalte tronsoane adăpostesc sălile de clasa, grupurile sanitare si scările. Din punct de vedere structural, arhitectural si funcţional, tronsoanele 2 si 3 pot fi considerate identice, diferentele intre ele fiind doar la nivelul de travei.

Aceste tronsoane sunt structurate pe 2 deschideri (de 6.60 m si 3.95 m) si mai multe travei (de 3.00 m).

Din punct de vedere funcţional corpurile sunt compartimentate cu pereţi neportanti, dispuşi rari, cu celule de clasa amplasate către faţada principala si culoar amplasat la faţada secundara.

Inaltimea nivelurilor este următoarea:

H parter = 4.45 m, Hetaj1 = Hetaj2 = 3.50 m, Hetaj3 = 3.00m.

La limitele ,,L”-ului sunt amplasate grupurile sanitare si casele scărilor.

Accesul in tronsoane se realizează ,,pe la capete”.

Structura de rezistenta: cadre din beton armat executate monolit si planşee monolite din beton armat.

Stâlpii au secţiuni de 30x40 si 30x50cm, sunt executaţi din beton B 200 si sunt armate cu otel OL 38M2 si PC 52.

Grinzile au secţiuni de 30x50cm, sunt executate din beton B 200 si sunt armate cu otel OL 38 M2 si PC 52.Grinzile de faţada sunt prevăzute cu console, pentru ancorarea elementelor de tip parament, montate pe faţada principala.

Planşeele din tronsonul 2 sunt executate cu placa de rezistenta de 10 cm grosime, din beton de marca B 200 si otel de tip OL 38.

Planşeele din tronsonul 3 sunt executate cu placa de rezistenta de 10 cm grosime. In zona faţadei principale, pe zona primei clase, planşeul este rezolvat sub forma casetata (cu latura de 1.475 m) cu placa de 6 cm grosime si nervurile de 30x30 cm. Planşeul este executat din beton de marca B 200 si otel de tip OL 38 si PC 52.

Pereţii interiori nestructurali din categoria 1/2c (125cm grosime) sau 1/4c (75cm grosime) si sunt realizaţi din zidărie de cărămida plina presata. In multe locuri s-au efectuat modificări compartimentale prin intervenţia asupra pereţilor interiori.

Suprafaţa construita este de 1.148,92 mp, iar cea desfăşurata de 4.591,43 mp. Clădirea se încadrează intr-un dreptunghi cu dimensiunile 78,75 m x 39,25 m.

- Suprafaţa parterului este de 1.148,92 mp;

- Suprafaţa totala a etajelor 1-3 este de 3.443,31 mp (1.147,77 mp/etaj).

- inaltimea nivelurilor sunt H=3,50 m. Inaltimea maxima 16,00 m.

Suprafaţa utila parter: 1012,6 mp

Suprafaţa utila etaj 1: 1.018,18 mp

Suprafaţa utila etajele 2 si 3: 2.036,36 mp

Accesul in clădirea scolii se face atât la parterul corpului vechi de şcoala, printr-un hol de intrare cu uşa dubla, pe faţada principala, către Bulevardul Basarabia si un acces secundar printr-un windfang cu uşa dubla, pe faţada către curtea interioara a liceului, cat si la parterul corpului de clădire nou printr-un hol de primire cu 2 usi duble, pe faţada laterala, către est si un acces secundar printr-un windfang cu doua uşi duble către curtea interioara, pe faţada posterioara.

Circulaţiile verticale sunt asigurate de 3 scări.

Una dintre scări se afla in aproprierea holului central al scolii vechi si este deschisa, in doua rampe, cu podest intermediar. Aceasta scara face legătura intre parter si cele doua etaje.

Alte doua scări se  afla in şcoala noua, la cele doua capete ale coridoarelor, sunt deschise, in doua rampe, cu podest intermediar si fac legătura intre parter si cele 3 etaje.

Accesul de la parter la subsol se realizează printr-o scara amplasata intr-o clasa a scării in aproprierea holului de acces in şcoala veche si care deserveşte numai subsolul.

In şcoala veche, coridorul care se formează din holul central la parter are lăţimea de 2,60 m si o lungime de 20,80 m, către şcoala noua si lăţimea de 3,90 m si lungimea de 14,60 m către corpul de ateliere. Holul central are la parter dimensiunile 10,15 x6,50 m.

Coridorul ce se formează din holul central la etajele 1 si 2 are lăţimea de 3,90 m si o lungime de 26,30 m, către corpul nou de şcoala. Holul central are la fiecare etaj dimensiunile 4,20 x 6,40m.

Cota + 0,00 se afla +1,05 m fata de cota trotuarului către curtea interioara. Corpul vechi si corpul nou comunica la parter, etajul 1 si etajul 2.

Clădirea scolii comunica la nivelul parterului cu corpul de ateliere.

Structura este constituita din cadre beton armat si planşee din beton armat. Fundaţia este din beton armat. Acoperirea este in terasa.

Închiderile exterioare si compartimentările sunt realizate din zidărie de cărămida.

Din calculul termic pentru asigurarea calităţii in construcţii, a rezultat ca imobilul nu satisface cerinţa de izolare termica.

Finisajele interioare existente sunt:

- pardoseli: placi mozaic la holuri, parchet la săli, laboratoare, birouri, gresie la spatiile umede;

- pereţi: vopsitorie cu ulei, huma si lavabila la holuri, vopsitorie lavabila si huma la birouri si săli, faianţa la spatiile umede, lambriuri PVC in holuri, coridoare, birouri, tapet local la pereţi coridoare;

- tavane: huma, vopsitorie lavabila.

Tâmplăria existenta exterioara este din PVC. Uşile interioare la sălile de clasa, laboratoare, birouri, etc. sunt din lemn. Uşile interioare din circulaţii sunt metalice.

3) Clădire Ateliere - este o construcţie cu regim de inaltime Spartial+P+2 etaje, proiectat in anul 1967 de către I.P.C.M, care a utilizat un proiect tip nr. 6849.Subsolul este parţial, de tip tehnic. Din punct de vedere structural, corpul A este dintr-un singur tronson, de forma dreptunghiulara, aici găsindu-se sălile de ateliere, grupurile sanitare si scările.

Inaltimea nivelurilor este: Hparter=Hetaj1=Hetaj 2=4.60 m.

La capetele tronsonului sunt amplasate grupurile sanitare, casele scărilor si uşile de acces. Structura de rezistenta: stâlpi din beton armat executate monolit si planşee dala, executate monolit din beton armat.

Stâlpii au secţiuni de 50x50 cm la subsol si parter si de 40x40 cm la etaj 1 si etaj 2.Stalpii sunt executaţi din beton B 200 si sunt armaţi cu hotel OL 38 M 2 si PC 52. Grinzile sunt poziţionate doar la faţade, au secţiunea de 30x60cm, sunt executate din beton B 200si sunt armate cu hotel OL 38 M2 si PC 52. Grinzile de faţada sunt prevăzute cu console, pentru ancorarea elementelor de tip parament, montate pe faţada laterala stânga.

Planşeele sunt de tip ciuperca iar pe ultima semitravee planşeul este rezolvat sub forma casetata. Planşeul ciuperca este executat cu placa de rezistenta de 25 de cm grosime, din beton de marca B 200 si hotel de tip OL 38.Planseul este rezolvat sub forma unei grinzi pe doua direcţii, cu placa de 10 cm grosime. Planşeul este executat din beton de marca B 200 si hotel de tip OL 38.

Ambele scări sunt rezolvate in varianta cu placa cutata (trepte si contratrepte) si grinda de rezistenta, de dimensiuni 40x50 cm, amplasata central. Scările sunt executate din beton de marca B 200 si armate cu hotel de tip OL 38 si PC 52.

Acoperişul este de tip terasa cu scurgeri interioara. Hidroizolatia este rezolvata din carton bitumat. Intre corpuri, in zona rosturilor, acoperişul se termina cu atic.

Pereţii interiori net structuralei din categoria 1/2 c (125cm grosime) sau 1/4 c (75 cm grosime) si sunt realizaţi din zidărie de cărămida plina presata. In multe locuri s-au efectuat modificări compartimentale prin intervenţia asupra pereţilor interiori.

Suprafaţa construita este de 1.122,61 mp, iar cea desfăşurata de 3.645,51 mp. Clădirea se încadrează intr-un dreptunghi cu dimensiunile 42,70 m x 31,20 m.

Suprafaţa subsolului este de 277,68 mp;

Suprafaţa parterului este de 1.122,61 mp;

Suprafaţa totala a etajelor 1 si 2 este de 2.245,22 mp (1.122,61 mp/etaj).

Suprafaţa utila etaj 2: 2.992,97 mp

Accesul principal in clădirea de ateliere se face printr-un hol de intrare cu uşa dubla, pe faţada către curtea interioara a liceului, iar accesul secundar se face pe latura scurta a clădirii, către nord, printr-un windfang, cu uşa dubla.

Circulaţiile verticale sunt asigurate de 2 scări.

Cele doua scări  sunt situate la extremităţile imobilului in forma de ,,L”.Scara principala se afla lângă punctul de legătura cu imobilul scolii, este deschisa, dar separata cu uşi de coridoare la toate nivelurile, in doua rampe, cu podest intermediar si face legătura intre parter si cele doua etaje superioare.

Scara principala se afla lângă intrarea secundara, este deschisa dar separata cu uşi fata de coridor, in doua rampe, cu podest intermediar si face legătura intre subsolul parţial, parter si cele doua etaje superioare.

Coridorul ce se formează intre cele doua scări, la parter si cele doua niveluri superioare are lăţimea de 2,45 m si o lungime totala de 41,50 m. Inaltimea nivelurilor parter, etaj 1 si etaj 2 este H = 4,60 m. Inaltimea maxima a clădirii este de 16,00 m.

Cota + 0.00 se afla +0,97 m fata de cota trotuarului către curtea interioara. Clădirea atelierelor comunica la nivelul parterului cu corpul scolii.

Structura este constituita din stâlpi si planşee din beton armat. Fundaţiile sunt izolate din beton. Acoperirea este in terasa. Închiderile exterioare si compartimentările sunt realizate din zidărie de cărămida. Parapetii ferestrelor sunt din cărămida cu h 120 la parter si la etajele superioare. La subsol, parapetii au h 285.

Din calculul termic pentru asigurarea calităţii in construcţii, a rezultat ca imobilul nu satisface cerinţa de izolare termica.

Finisajele interioare existente sunt:

- pardoseli: placi mozaic, parchet la săli, laboratoare, birouri, mozaic la spatiile umede;

- pereţi: vopsitorie cu ulei, huma si lavabila la holuri, birouri, coridoare si ateliere, faianţa la spatiile umede;

- tavane: huma, vopsitorie lavabila.

Tâmplăria existenta exterioara este din PVC. Uşile interioare la ateliere sunt metalice. Uşile Interioare la birouri sunt din lemn. Uşile interioare din circulaţii sunt metalice.

4) Clădire Cantina – este o construcţie cu regim de inaltime P+1 etaj, realizata si proiectata in anul 1967 de către I.S.C.A.S, care a utilizat un proiect tip de ,,Cantina Autoservire 200 de locuri”, nr. 6850.

Din punct de vedere structural, Cantina este rezolvata dintr-un singur tronson. Acest tronson este structurat pe 4 deschideri (de 4.40m) si 6 travei.

Din punct de vedere funcţional corpul este rezolvat de tip sala mare, sala de mese către faţada principala si bucătărie, către faţada secundara. La parter, sub zona de bucătărie, sunt compartimentări pentru spatii de depozitare alimente si ,,circuit de curat/murder”.

Inaltimea nivelurilor este: Hparter = 3.65 m, Hetaj1 =5.50 m…..6.20m.

La etaj 1, la inaltimea de + 4.55 m este montat un tavan realizat din placi cutate.

Către faţada laterala dreapta sunt amplasate grupurile sanitare.

Corpul este prevăzut cu doua scări. Scara principala este amplasata către faţada laterala dreapta, cu acces de pe faţada principala. Scara este rezolvata cu placa cutata si grinda de rezistenta amplasata central. Scara secundara este amplasata către faţada laterala stânga, cu acces de pe faţada secundara. Scara este dreapta, rezolvata in doua rampe, cu placa de 18 cm grosime. Ambele scări sunt executate din beton de marca B 200 si armate cu otel de tip OL 38 si PC 52.

Accesul in corp se realizează prin doua uşi, una amplasata pe faţada centrala, către faţada laterala dreapta si celalalt acces este amplasat pe faţada secundara, către faţada laterala stânga.

Structura de rezistenta: cadre din beton armat executate monolit si planşee monolite din beton armat.

Stâlpii au secţiuni de 30x40 si 40x40 cm, sunt executaţi din beton B 200 si sunt armate cu otel OL 38.

Grinzile au secţiuni de 25x50 cm, sunt executate din beton B 200 si sunt armate cu otel OL 38.

Planşeele sunt executate cu placa de rezistenta de 10 cm grosime, din beton de marca B 200 si otel de tip OL 38.

In prezent, corpul se găseşte intr-o stare avansata de degradare, atât al elementelor structurale, nestrucurale sau al finisajelor. Aceste degradări sunt datorate lipsei întreţinerii.

Începând cu anii 90 clădirea a suferit multiple compartimentări de tip clase de curs, sala de sport, anexe pentru sala de sport. De-a lungul timpului, diverse spatii au fost închiriate unor societati comerciale diverse, inclusiv din punct de vedere al domeniului de activitate. Astfel majoritatea ,,Chiriaşilor” au efectuat diverse compartimentări, multe dintre ele sub forma improvizaţii si lipsite de funcţionalitate. Starea de degradare a clădirii a fost accentuate si de faptul ca de peste 10 ani, sistemul de încălzire a fost oprit. De peste 5 ani, a fost oprit si alimentarea cu curent electric a clădirii.

Beneficiarul si-a manifestat dorinţa reamenajării funcţionale al acestui spaţiu, conform nevoilor actuale ale colegiului.

Suprafaţa construita este de 1.708,05 mp, iar cea desfăşurata de 3.374,1 mp. Clădirea se încadrează intr-un dreptunghi cu dimensiunile 59,00mx28,60m.Inaltimea parterului este de 3,65m, iar cea a etajului 5,50…..6,20m.Inaltimea maxima 11,40 m.

- Suprafaţa parterului este de 1.708,05 mp;

- Suprafaţa etajului 1 este de 1.666,05 mp;

- Suprafaţa utila parter: 1481,64 mp

### - Suprafaţa utila etaj 1: 1490,47 mp

Accesul principal in clădirea fosta cantina se face printr-un hol de intrare cu 3 uşi duble, pe faţada principala, iar accesele secundare se fac atât pe faţada principala, prin alte doua uşi duble, cat si pe faţadele laterale, pe laturile scurte ale clădirii, prin cate un hol de intrare cu uşa dubla.

Circulaţiile verticale sunt asigurate de 6 scări.

Patru scări, intr-o rampa, cu podest intermediar se afla in holul central si sunt deschise.

Cele doua scări secundare sunt situate pe latura nordica a clădirii, sunt închise in case de scări, sunt in doua rampe, cu podest intermediar.

Pe perioada cat clădirea a adăpostit funcţiunea de cantina, au funcţionat 3 montcharge-uri pentru transportul alimentelor la etaj.In prezent, sunt dezafectate, dar golurile de lift se menţin.

Cota +0,00 se afla +0,15 m fata de cota trotuarului.

Clădirea fostei cantine este independenta fata de restul corpurilor ansamblului de invatamant.

Structura este constituita din cadre beton armat si planşee din beton armat. Fundaţiile sunt din beton. Acoperirea este in terasa.

Închiderile exterioare si compartimentările sunt realizate din zidărie de caramida. La interior, in timp s-au făcut compartimentări uşoare din PVC, care vor fi deazfectate.

Parapetii ferestrelor sunt din cărămida cu h 210 si h 120 la parter si h 080 si 120 la etaj. In urma refunctionalizarii, parapetii pe faţadele principala si laterala se vor modifica la h 080 la h 270.

Din calculul termic pentru asigurarea calitatii in construcţii, a rezultat ca imobilul nu satisface cerinţa de izolare termica.

Finisajele interioare existente sunt:

- pardoseli: placi mozaic la holuri, parchet la săli, laboratoare, birouri, gresie la spatiile umede;

- pereţi: vopsitorie cu ulei, huma si lavabila la holuri, vopsitorie lavabila si huma la birouri si sali, faianţa la spatiile umede, lambriuri PVC in holuri, coridoare, birouri, tapet local la pereţi coridoare;

- tavane: huma, vopsitorie lavabila.

Tâmplăria existenta exterioara este metalica, cu un grad avansat de degradare si cu o slaba izolare termica. Uşile interioare sunt din lemn.

Grupa tipologica din care face parte ansamblul Colegiului Tehnic Dimitrie Leonida.

Şcoala Veche – a fost realizata in anul 1926 si nu a beneficiat de existenta de prevederi si norme de proiectare gravitaţionala si seismica.

Şcoala Noua – cu cele 3 tronsoane, cantina si atelierele au fost proiectate si realizate in 1967, in conformitate cu codul de proiectare antiseismica P 13-63.

Descrierea construcţiei existente din punct de vedere structural

Suprastructura

Suprastructura de rezistenta a clădirilor este realizata din pereţi neconfinati din zidărie la şcoala veche si cadre de beton armat dispuse pe doua direcţii principale la şcoala noua cu toate tronsoanele, inclusiv cantina si ateliere.

Planşeele sunt din b.a. si au grosimile de 8, 10, 12 cm.

Scările sunt realizate in varianta din b.a. monolit.

Substructura (infrastructura)

Clădirea scolii vechi are un subsol parţial unde se afla centrala termica in acest moment.

Pereţii subsolului sunt din cpp cu grosime de 56, 84, 112, 140, 196 cm si au fundaţii din beton simplu.

Sistemul structural al fundaţiei clădirii

Fundaţiile ansamblului de clădiri sunt fundaţii din beton armat.

Descrierea condiţiilor de amplasament

Colegiul Tehnic ,Dimitrie Leonida” se afla situat in intravilanul oraşului Bucureşti. In amplasament, regimul tehnic termic anual se prezintă relativ uniform, temperaturile medii fiind cuprinse intre 10,50C si respectiv 110C, media temperaturilor din luna iulie fiind de 230C, respectiv de – 30C in luna ianuarie. Îngheţul este prezent intr-un interval mediu de 95-100 de zile.

Regimul precipitaţiilor are un caracter relativ omogen, cantitatea medie anuala se situează intre 550 si 600 mm, grosimea stratului de zăpada depăşind frecvent 50 – 60 cm.

Viteza vântului in perioada de iarna se situează intre 4,9 m/s si 6,1m/s.

Comportarea la seismele din trecut

Se constata avarii tipice clădirilor cu structura din cadre de b.a. mi ales ca pe durata de viata a ansamblului au existat cutremurele din 1977,1986, 1990, 2004.

S-au observat fisuri in planşeul etajului 2, pe zona coridorului.

De asemenea sunt vizibile unele fisuri la grinzi. Pereţii despărţitori au fost fisuraţi dar datorita reparaţiilor si finisajelor repetate nu mai sunt vizibile.

## DATE PRIVIND INVESTIŢIILE PROPUSE

###### Necesitatea investiţiei

Starea tehnica actuala a obiectivului de investiţii este necorespunzătoare din punctul de vedere al asigurării cerinţelor esenţiale de calitate in construcţii, din punct de vedere al:

- cerinţei de izolare termica a imobilului

- fisurilor existente in planşeul etajului 2, pe zona coridorului;

- fisurilor existente la grinzi

- lipsa grupurilor sanitare pentru persoanele cu dizabilitati;

- elementelor structurale, nestructurale si al finisajelor clădirilor, care se afla intr-o stare avansata de  degradare.

Lucrări prevăzute in Studiul de fezabilitate

Proiectul de investiţie are in vedere reabilitarea, extinderea, modernizarea, echiparea infrastructurii educaţionale pre-universitare, respectiv a Colegiului Tehnic Dimitrie Leonida.

Se propune reabilitarea coordonata a fondului construit existent prin consolidarea structurii existente, precum si refacerea finisajelor si a instalaţiilor, conform temei de proiectare, pentru aducerea imobilului la standarde de funcţionare si de securitate moderne si reamenajarea spatiilor exterioare pentru asigurarea unui cadru pentru invatamant de calitate, in conformitate cu normele actuale de desfăşurare a procesului de invatamant.

Obiect 1 - Clădire Ateliere:

Lucrările de consolidare si modernizare constau in:

Se vor desface pereţii interiori despărţitori realizaţi din zidărie clasica si se vor înlocui cu pereţi din ghips-carton;

Se vor repara fisurile existente;

Impartirea pe spatii pentru ateliere, circulaţii, anexe va ramane cea actuala. In zona grupurilor sanitare vor fi prevăzute cabine speciale pentru persoane cu dizabilitati.

Păstrându-se conformaţia actuala a planurilor, compartimentările vor fi dezafectate si refăcute din gips carton pe structura metalica sau din cărămida, după realizarea consolidării.

Se propune reabilitarea suprafeţelor din cărămida aparenta de pe faţada  prin curatarea si lustruirea cărămizilor existente, pentru păstrarea aspectului faţadei. Din calculul termic pentru asigurarea calităţii in construcţii, a rezultat ca imobilul nu satisface cerinţa de izolare termica. Astfel se va proceda la reabilitarea termica a clădirii prin executarea unui termosistem cu polistiren de 10 cm, finisarea cu tencuiala decorativa pentru exterior a suprafeţelor placate cu polistiren cu păstrarea elementelor decorative verticale si orizontale.

Se va realiza repararea terasei, înlocuirea hidroizolatei si termoizolaţiei la nivelul acesteia; refacerea pardoselii exterioare la nivelul terasei circulabile. De asemenea se vor reface toate straturile la curţile de lumina.

Pardoseala la scările si podestele exterioare se va înlocui cu una din placi de gresie antiderapanta. Va fi creata o rampa de acces pentru persoane cu dizabilitati, de asemenea placata cu gresie antiderapanta.

Materialele folosite pentru finisajul pardoselilor vor fi gresie antiderapanta pentru holuri si scări, parchet lamelar pentru încăperile cadrelor didactice, pardoseala fibra de sticla si rasini epoxidice sau poliuretanice rezistente la uzura la ateliere,  rasina epoxidica pentru spatiile tehnice de la subsol, gresie antiderapanta pentru grupurile sanitare. Finisajul pentru pardoseala se va aplica după ce sapa va fi refăcuta in totalitate din considerentele expuse mai sus.

La fiecare scara va fi prevăzuta cate o platforma elevatoare cu acţionare cu tracţiune, pentru scaun cu rotile, la partea interioara a scărilor, pe sine de ghidare din otel aliat. Astfel, vor fi prevăzute platforme pentru acces la toate etajele, pentru fiecare rampa a scării.

Pereţii de compartimentare vor fi refăcuţi in urma consolidării cu gips carton pe structura metalica cu fonoizolaţie vata minerala. Pereţii vor fi finisaţi cu vopsea lavabila alba si colorata pe glet sau gips carton chituit si slefuit. Gletul se va reface in urma traseelor de instalaţii. Toate placările cu gips carton se vor finisa cu vopsitorie lavabila. La grupurile sanitare, pereţii vor fi placaţi cu faianţa.

Glafurile de mozaic se vor placa cu PVC.

Plafoanele vor fi gletuite si finisate cu vopsitorie lavabila. La grupurile sanitare vor fi montate plafoane false din gips carton hidrofug.

Balustradele scărilor vor fi refăcute din inox cu mana curenta inox.

Tâmplărie interioara: Uşile interioare se vor înlocui in întregime cu uşi pline sau vitrate din lemn,  PVC sau metalice.

Se va înlocui in totalitate tâmplăria interioara cu uşi din lemn, metalice la spatiile anexe si panouri vitrate din PVC la circulaţii.

Tâmplăria exterioara se va păstra, cu unele excepţii (uşi acces ce vor fi înlocuite), dar vor fi protejate cu folie pe ambele fete pe parcursul lucrărilor de modernizare si reabilitare.

Placarea termica exterioara a componentelor opace ale faţadelor de la suprastructura cu 10 cm de polistiren expandat iar la infrastructura cu 8 cm polistiren extrudat.

Refacerea terasei de peste Corpul Ateliere, utilizând 15 cm polistiren expandat. Tâmplăria va fi PVC cu geam termopan.

Obiect 2 - Clădire Şcoala Veche:

Se vor decoperta pe toata suprafaţa pereţii interiori si exteriori. Se va buciarda suprafaţa rezultata pe o adâncime de 0.5...1.0 cm si se va sufla cu aer. Eventualele fisuri se vor injecta cu mortare speciale;

Se vor camasui toţi pereţii structurali interiori si exteriori, pe ambele fete cu cate 10 cm de mortar M100-T si plase din otel, pe toata inaltimea clădirii;

Realiza centuri la nivelul fundaţiilor.

Obiect 3 - Clădire Şcoala Noua:

Se vor decoperta toţi stâlpii construcţiei iar suprafaţa rezultata se va buciarda. Se va proceda apoi la camasuirea tuturor stâlpilor, pe toata inaltimea construcţiei cu o camasa din b.a., de jur împrejurul stâlpilor, cu grosimea de 20 cm. Armaturile longitudinale si transversale se vor dimensiona in concordanta cu cerinţelor codurilor in vigoare.

In corpurile de şcoala, funcţiunile vor ramane preponderent identice. Unele laboratoare sau cabinete vor fi reamplasate in corpul nou de clădire pentru o mai buna interacţiune a spatiilor. In corpul vechi de şcoala, spaţiul amplasat la parter lângă biblioteca, actuala sala de consiliu, va deveni sala de lectura, iar sala de consiliu se va muta la etajul 2 al aceluiaşi corp. La grupurile sanitare vor fi prevăzute cabine speciale pentru persoane cu dizabilitati.

In corpul scolii vechi, nu se propun compartimentări noi cu câteva excepţii care ţin de refunctionalizare locala. In corpul scolii noi spatiile raman identice ca funcţiuni, cu câteva excepţii in zona laboratoarelor. Păstrându-se conformaţia actuala a planurilor, compartimentările vor fi dezafectate si refăcute din gips carton pe structura metalica sau din cărămida, după realizarea consolidării.

Din calculul termic pentru asigurarea calitatii in construcţii, a rezultat ca imobilul nu satisface cerinţa de izolare termica. Astfel se va proceda la reabilitarea termica a clădirii prin executarea unui termosistem cu polistiren de 10 cm, finisarea cu tencuiala decorativa pentru exterior a suprafeţelor placate cu polistiren cu păstrarea elementelor decorative verticale si orizontale. La şcoala veche, cărămida aparenta de pe faţade se va desface, iar după aplicarea termosistemului, finisajul exterior va fi cu tencuiala decorativa.

Se propune reabilitarea suprafeţelor din cărămida aparenta de pe faţada scolii noi, prin curatarea si lustruirea cărămizilor existente, pentru păstrarea aspectului faţadei.

Se va realiza repararea terasei la şcoala noua, înlocuirea hidroizolatei si termoizolaţiei la nivelul acesteia; refacerea pardoselii exterioare la nivelul terasi circulabile. La şcoala veche se va înlocui învelitoarea cu una din tabla tip ţigla metalica, cu accesoriile aferente. Se va înlocui si reconfigura structura actualei şarpante din lemn.

Pardoseala la scările si podestele exterioare se va înlocui cu una din placi de gresie antiderapanta. Va fi creata o rampa de acces pentru handicapaţi, de asemenea placata cu gresie antiderapanta.

Materialele folosite pentru finisajul pardoselilor vor fi gresie antiderapanta pentru holuri si scari, parchet lamelar pentru încăperile cadrelor didactice, covor pvc trafic intens pentru sali de clasa, laboratoare si anexe, pardoseala rezistenta la substanţe chimice  de tip PVC Tarkett sau de tip cauciuc Granuflex sau rasina epoxidica – pardoseala turnata de tip quartz (Technifloor – QCF) la laboratoare de chimie sau fizica, rasina epoxidica pentru spatiile tehnice de la subsol, gresie antiderapanta pentru grupurile sanitare. Finisajul pentru pardoseala se va aplica după ce sapa va fi refăcuta in totalitate din considerentele expuse mai sus.

La fiecare scara va fi prevăzuta cate o platforma elevatoare cu acţionare cu tracţiune, pentru scaun cu rotile, la partea interioara a scărilor, pe sine de ghidare din otel aliat. Astfel, vor fi prevăzute platforme pentru acces la toate etajele, pentru fiecare rampa a scării.

Pereţii de compartimentare vor fi refăcuţi in urma consolidării cu gips carton pe structura metalica cu fonoizolatie vata minerala.

Pereţii vor fi finisaţi cu vopsea lavabila alba si colorata pe glet sau gips carton chituit si şlefuit. Gletul se va reface in urma traseelor de instalaţii. Toate placările cu gips carton se vor finisa cu vopsitorie lavabila. La holuri, pe coridoare si pe scări, pereţii vor fi placaţi pana la h = 1,50 m cu lambriuri PVC.

Glafurile de mozaic se vor placa cu PVC. La grupurile sanitare, pereţii vor fi placaţi cu faianţa.

Plafoanele vor fi gletuite si finisate cu vopsitorie lavabila. In zona holurilor centrale se vor realiza plafoane decorative din gips carton. De asemenea, in săli si laboratoare, anumite grinzi vor fi placate cu gips carton pentru a masca traseele de instalaţii nou create. La grupurile sanitare vor fi montate plafoane false din gips carton hidrofug.

Balustradele scărilor vor fi refăcute din inox cu mana curenta inox.

Tâmplărie interioara: Uşile interioare se vor înlocui in întregime cu uşi pline sau vitrate din lemn. In zona holurilor si coridoarelor la toate etajele se va înlocui tâmplăria interioara vitrata cu panouri PVC.

Se va înlocui in totalitate tâmplăria interioara cu uşi din lemn, metalice la spatiile anexe si panouri vitrate din PVC la circulaţii.

La şcoala, atât cea veche cat si cea noua, datorita lucrărilor de consolidare, tâmplăria actuala din PVC va trebui dezafectata si înlocuita cu una noua din PVC cu geam termopan, in urma schimbării dimensiunii golurilor.

Se va realiza placarea termica exterioara a componentelor opace ale faţadelor de la suprastructura cu 10 cm de polistiren expandat, iar la infrastructura cu 8 cm polistiren extrudat.

Se va realiza termoizolarea planşeului de la pod Şcoala veche, cu 15 cm polistiren expandat. Tâmplăria exterioara va fi din PVC cu geam termopan.

Se propune refacerea terasei de peste Corpul Şcoala noua, utilizând 15 cm polistiren expandat. Tâmplăria va fi PVC cu geam termopan.

Obiect 4 - Clădire Cantina:

Pentru acest corp si având in vedere starea de degradare avansata a clădirii se propun următoarele soluţii de intervenţie:

Se desfac pereţii interiori despărţitori realizaţi din zidărie clasica si se vor înlocui cu pereţi din gips-carton;

Se vor repara fisurile existente cu mortare speciale. Totodată se vor repara armaturile din elementele de beton expuse in special cele din grinzile de peste etajul 1.

In acest corp de clădire refunctionalizarea va fi majora: vor fi prevăzute spatii pentru 3 funcţiuni noi distincte indispensabile ansamblului de invatamant.

Astfel, la parter se vor afla:

- o cantina pentru aproximativ 140 persoane, prevazuta cu sala de mese, spatii specifice destinate prepararii si depozitarii alimentelor, spatii pentru vestiare personal, grupuri sanitare si grupuri sanitare cu dizabilitati;

- spatiu pentru un centru de formare adulti cu acces separat pe una din fatadele laterale ale  cladirii, care va cuprinde doua sali de curs pentru cca 60 si 30 persoane, mobilate flexibil si cu acces atat din zona de formare adulti cat si din zona publica a cantinei, putand adaposti diverse evenimente sau conferinte. Centrul va mai contine ateliere, birouri, grupuri sanitare, grupuri sanitare pentru persoane cu dizabilitati supradimensionate cantitativ datorita specificului ce se estimeaza pentru centru (ortoprotezare);

- Hol acces separat pe una din fatadele laterale, scari si grupuri sanitare pentru baza sportiva  amplasata la etaj;

- Spatii tehnice – centrala termica proprie, etc.

La etaj:

- se va prevedea o baza sportiva dedicata activitatilor sportive ale elevilor. Baza va contine 2 terenuri sportive, spatii pentru jocuri si fitness;

- vor fi prevazute vestiare si dusuri pentru elevi si eleve, spatiu depozitare materiale sportive, spatiu cadre didactice cu birou si vestiar.

Clădirea cantinei va fi supusa unei refunctionalizari majore, care va duce la desfacerea totala a compartimentărilor (cu excepţia caselor de scări si a pereţilor centralei termice) si refacerea compartimentărilor potrivit noilor funcţiuni cu pereţi de gips carton pe structura metalica, după realizarea consolidării.

La etajul 1, datorita faptului ca la acest nivel va funcţiona o sala de sport, parapetul ferestelor de pe faţada principala va fi inaltat de la h 80 cm la h 270 cm. Din calculul termic pentru asigurarea calitatii in construcţii, a rezultat ca imobilul nu satisface cerinţa de izolare termica. Astfel se va proceda la reabilitarea termica a clădirii prin executarea unui termosistem cu polistiren de 10 cm si finisarea cu tencuiala decorativa pentru exterior a suprafeţelor placate cu polistiren cu păstrarea elementelor decorative verticale si orizontale.

Se va realiza repararea terasei, înlocuirea hidroizolatiei si termoizolaţiei la nivelul acesteia.

Pardoseala la accesele exterioare se va înlocui cu una din placi de gresie antiderapanta

Materialele folosite pentru finisajul pardoselilor vor fi gresie antiderapanta pentru holuri, sala de mese, bucătărie, anexe si scări, parchet lamelar pentru birouri, covor pvc trafic intens coridoare, pardoseala specifica spatiilor sportive – covor PVC pe suport material lemnos la sala de sport, rasina epoxidica pentru spatiile tehnice, gresie antiderapanta pentru grupurile sanitare, vestiare si duşuri. Finisajul pentru pardoseala se va aplica după ce sapa va fi refăcuta in totalitate. Golurile scărilor care vor fi dezafectate vor fi închise cu planşee realizate local.

La fiecare scara va fi prevăzuta cate o platforma elevatoare cu acţionare cu tracţiune, pentru scaun cu rotile, la partea interioara a scărilor, pe sine de ghidare din otel aliat. Astfel, vor fi prevăzute platforme pentru acces la toate etajele, pentru fiecare rampa a scării. Golul existent al montcharge-ului va fi valorificat si va fi montat un lift pentru persoane cu dizabilitati.

Pereţii vor fi finisaţi cu vopsea lavabila alba si colorata pe glet sau gips carton chituit si şlefuit. Gletul se va reface in urma traseelor de instalaţii. Toate placările cu gips carton se vor finisa cu vopsitorie lavabila. La bucătarii, spatii depozitare alimente, vestiare, duşuri, grupuri sanitare, pereţii vor placaţi cu faianţa

Glafurile de mozaic se vor placa cu PVC.

Plafoanele vor fi gletuite si finisate cu vopsitorie lavabila. In zona sălii de mese se vor realiza plafoane decorative din gips carton. De asemenea, in săli, anumite grinzi vor fi placate cu gips carton pentru a masca traseele de instalaţii nou create. Peste plafoanele din gips carton de la parter se va prevedea vata minerala din considerente de izolare fonica suplimentara fata de sala de sport de la etaj. La grupurile sanitare vor fi montate plafoane false din gips carton hidrofug. La sala de sport se va realiza un plafon fals din gips carton.

Balustradele scărilor vor fi refăcute din inox cu mana curenta inox.

Tâmplărie interioara: Uşile interioare se vor înlocui in întregime cu uşi pline sau vitrate din lemn sau PVC. La spatiile tehnice, uşile vor fi metalice.

Se va înlocui in totalitate tâmplăria interioara cu uşi din lemn, metalice la spatiile anexe si panouri vitrate din PVC la circulaţii.

La corpul cantinei, conformaţia golurilor se va schimba din raţiuni funcţionale. Astfel, din aceste motive, cat si datorita stadiului avansat de degradare, cat si datorita bilanţului energetic, tâmplăria exterioara se va înlocui cu una din PVC cu geam termopan. La spatiile tehnice, se vor prevedea usi metalice.

Se va realiza placarea termica exterioara a componentelor opace ale faţadelor de la suprastructura cu 10 cm de polistiren expandat, iar la infrastructura cu 8 cm polistiren extrudat.

Se propune refacerea terasei de peste Corpul Cantina, utilizând 15 cm polistiren expandat si înlocuirea actualei tâmplarii cu tâmplărie metalica cu întrerupere de punte termica si geam termopan.

Teren sport si carosabil incinta Colegiu

In cadrul proiectului se va reabilita terenul de sport existent precum si carosabilul din incinta Colegiului.

Terenul de sport se afla intr o situaţie de degradare accentuata fapt ce cauzează mari dificultati in desfasurarea orelor de sport in perimetrul acestuia si pune in pericol sănătatea utilizatorilor.

Aria construita a terenului de sport este A.c. = 2.100 m.p.

Terenul de sport propriu-zis va fi re-amenajat in zona centrala a incintei din spatele Scolii Vechi si Scolii Noi si este compus din  teren de handbal/mini-fotbal/volei cu dimensiunile de 52,00 m x 40,00 m;

Terenul de sport va fi amenajat pe o suprafaţa betonata, iar stratul de uzura este din gazon sintetic si va fi prevăzut cu instalaţie de iluminat pe timp de noapte.

Împrejmuirea se va realiza pe o inaltime de 4 m din plasa de sarma cu stâlpi metalici si fundaţie de beton.

Pentru terenul de sport se va realiza o platforma rigida din beton pe care se va monta un strat de imbracaminte elastica speciala:

- desfacerea fundatiei si imbracamintii din beton existente;

- desfacere borduri;

- corectii de pante ale platformelor.

Sistemul ce se va realiza va avea următoarea structura:

- strat filtrant si anticapilar din nisip 7 cm;

- fundatie din balast compactat 25 cm;

- substrat din nisip 2 cm;

- imbracaminte din beton 12 cm;

- pardoseala elastica pentru sporturi in aer liber 3 cm.

Carosabilul din cadrul incintei Colegiului se va freza de asfaltul existent care este deteriorat. Totodată se considera ca dalele de beton se vor desface si înlocui pe 50% din suprafaţa. Ulterior se va asfalta cu beton asfaltic BA8 3 cm.

Instalaţii sanitare interioare

Alimentarea cu apă rece a instalaţiilor sanitare aferente imobilului se face de la staţia de hidrofor amplasata in exteriorul imobilului.

Staţia de hidrofor se va compune din:

- un rezervor din beton ingropat cu volumul V = 250 mc, pentru stocarea apei potabile si a rezervei de incendiu;

- pompa pentru hidrofor Q = 3,5 l/s, H = 45 mCA, cu turatie variabila;

- un vas de expansiune pentru hidrofor avand volumul V = 700 l;

- grup de pompare hidranti exteriori G = 20 l/s, H = 50 mCA;

- grup de pompare hidranti interiori G=5l/s, H=50mCA.

Staţia de hidrofor va alimenta toate corpurile de clădire.

Alegerea echipamentelor si obiectelor sanitare se face ţinându-se cont de condiţiile de confort si igienico-sanitare. Racordarea armaturilor de la obiectele sanitare la conductele de legătura se va realiza cu racorduri flexibile, îmbinarea făcându-se cu racorduri olandeze. Conductele de apa rece si calda se vor izola termic.

Prepararea apei calde menajere pentru OBIECTUL 1 – ATELIERE, OBIECT 2 - CLADIRE SCOALA VECHE si OBIECT 3 - CLADIRE SCOALA NOUA se va realiza in centrala termica prin intermediul schimbătorului de căldura din centrala termica.

Prepararea apei calde menajere pentru OBIECT 4 - CLADIRE CANTINA se va realiza in centrala termica prin intermediul boilerului V = 2000 l.

Instalaţia pentru evacuarea apelor uzate menajere

Apele uzate menajere de la grupurile sanitare, precum si de la spălătorul din bucătarii, sunt colectate prin conducte din ţeava de polipropilena si sunt evacuate la căminul de canalizare. Pentru reţeaua de canalizare exterioara se vor folosi ţevi din PVC – KG.

Canalizarea apelor uzate încărcate cu grăsimi provenite de la bucătărie va fi preluată de un sistem separat prevăzut cu separatoare de grăsimi.

Echipamente

Instalaţiile sanitare necesita o larga diversitate de utilaje, aparatura si accesorii de a căror performante (fiabilitate, gabaritele mici ale acestor utilaje, randamentul ridicat in exploatare nivel de zgomot) depinde realizarea unor instalaţii economice si sigure in exploatare.

Bateriile montate pe lavoare vor fi fotocelula, in vederea reducerii consumurilor si risipei de apa.

REŢELE EXTERIOARE

Alimentarea cu apa potabila

Se vor înlocui conductele de alimentare cu apa potabila utilizându-se conducte din polietilena de înalta densitate. Branşamentul si conducta de alimentare se vor realiza utilizând conducte din PEID 75 mm. Pe conducta de principala de alimentare cu apa potabila se va monta un contor Dn65, precum si doi robineti cu închidere sferica.

Instalaţii de stingere a incendiilor cu hidranţi exteriori

Datorita faptului ca volumul compartimentului de incendiu este de 35.000 mc, se vor monta 3 hidranti exteriori supraterani, care vor asigura in un debit de 20 l/s. Alimentarea hidrantilor exteriori se va realiza utilizând conducte din PEID 110 mm. Reţeaua de distribuţie va fi inelara.

Reţeaua exterioara de canalizare

Se vor înlocui integral conductele de canalizare, utilizând conducte din PVC-KG 250 mm. Se vor păstra traseele existente. Căminele de canalizare se vor înlocui cu cămine din beton, conform STAS 2448 – 82.

Instalaţii electrice

Proiectul va cuprinde următoarele categorii de instalaţii electrice:

  - instalatia de iluminat normal si de siguranta

  - instalatia de forta si automatizare

  - instalatii electrice de curenti slabi.

3.1. instalatia telefonica si reteaua de date

3.2. instalatia de distributie semnal tv

3.3. instalatia de control acces

3.4. instalatia de semnalizare incendiu

3.5. instalatia de  sonorizare

3.6. instalatia de  supraveghere video

3.7. instalatia de  supraveghere la efractie

  - instalatii de protectii

  - racord electric si post de transformare

  - grup electrogen de interventie

  - racord telefonic si centrala telefonica

Se vor realiza următoarele nivele de iluminare în stare normală (după depreciere, cu un coeficient de 1,25):

- circulaţii: 150 lux

- birouri: 500 lux

- sali clasa: 500 lux

- scări: 150 lux

- grupuri sanitare: 200 lux

- spaţii tehnice: 200 lux

- vestiare: 200 lux

- ateliere: 300 lux

Instalaţii termice

In prezent imobilul este racordat la reţeaua de termoficare. Se va moderniza punctul termic existent, conform temei de proiectare.

Punctul termic va alimenta cu energie termica toate corpurile de clădire mai puţin Obiectul cantina care va avea o centrala termica proprie.

Sistemul de automatizare controlează pompele de circulaţie adaptând temperatura agentului termic in instalaţia de încălzire, funcţie de temperatura exterioara, in scopul realizării unei temperaturi interioare cerute.

Încălzirea liceului se realizează cu radiatoare din otel, tip panou.

Distribuţia agentului de încălzire, apa calda 80/600C pentru racordarea radiatoarelor  este realizata cu ţevi din PP-R, montate in ţeava de protecţie la trecerea prin plafon sau pereţi.

In perioada de vara climatizarea liceului se realizează cu un sistem VRV, cu unităţile interioare tip caseta, montate in plafonul fals.

Durata lucrărilor de construcţii-montaj este estimata la 24 luni; durata totala a proiectului este estimata si eşalonata astfel:

##### Descrierea lucrărilor de modernizare

- refacerea instalaţiilor, a finisajelor interioare si a celor exterioare;

- reabilitarea termica a clădirii;

- se vor desfiinţa pereţii neportanti din cărămida in zonele de intervenţie datorata consolidării si se vor reface compartimentările din ghips carton pe structura metalica cu fonoizolaţie vata minerala;

- in zona coridoarelor scolii, se va renunţa la spatiile actuale ale vestiarelor, nefolosite in prezent, aceste spatii revenind fie circulaţiei, fie sălilor de clasa;

- in corpul cantinei vor fi dezafectate toate compartimentările din pvc;

- in corpul cantinei si al bazei sportive vor fi dezafectate cele 4 scări din holul central, pentru crearea unui spaţiu continuu si generos la etaj, necesar amplasării a doua terenuri de sport.

Regim de inaltime  propus

- corp clădire ateliere – regim de inaltime Spartial+P+2etaje – Hparter=Hetaj1=Hetaj 2= 4.60 m;

- corp clădire şcoala veche – regim de inaltime S+P+2 etaje, Hparter =3.95 m, Hetaj1=4.25 m, Hetaj2=4.25 m;

- corp clădire şcoala noua – regim de inaltime S+P+3etaje, Hparter =4.45m, Hetaj1= Hetaj2=3.50, Hetaj 3=3.00 m;

- corp clădire cantina – regim de inaltime P+ 1 Etaj, Hparter=3.65 m, Hetaj= 5.50….6.20.

## OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI

###### Obiectul contractului

Prestarea de Servicii de elaborare documentaţie tehnico-economică constând în Proiect Tehnic + Detalii de Execuţie + Proiect de Autorizare a Lucrărilor de Construcţie, inclusiv servicii de asistenţă tehnică pe perioada de implementare a proiectului necesare realizării obiectivului de investiţii  REABILITAREA, MODERNIZAREA, DEZVOLTAREA SI ECHIPAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE PREUNIVERSITARE A COLEGIULUI TEHNIC "DIMITRIE LEONIDA, finanţat in cadrul Axei Prioritare 3 a Programului Operaţional Regional – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi infrastructurii pentru formare profesională continuă.

Obiectivul contractului

Obiectivul contractului este obţinerea unei documentaţii la standarde calitative, în conformitate cu cerinţele programului de finanţare în vederea semnării de către Primăria Sectorului 2 a Contractului de finanţare.

Proiectarea trebuie să demonstreze obţinerea unei clădiri eficiente energetic şi uşor de administrat, care să asigure un climat interior corespunzător în ce priveşte calitatea aerului, confortul termic, vizual şi acustic, protejând mediul prin utilizarea de materiale, tehnologii, utilaje, care să producă un impact minim asupra mediului atât în perioada executării lucrărilor, cât şi în perioada post utilizare a construcţiei.

- SPECIFICAŢII TEHNICE

Prestatorul va îndeplini următoarele sarcini:

  - Elaborarea si verificarea proiectului tehnic

  - Elaborarea si verificarea proiectului de autorizare a lucrărilor de construcţie

  - Elaborarea si verificarea detaliilor de execuţie

  - Asistenţă tehnică

- Elaborarea proiectului tehnic, se va face conform:

- H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii si lucrări de intervenţii

- Ordinul nr.863/2008 pentru aprobarea “Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii si lucrări de intervenţii”,

- Ordinul MLPTL nr. 649/2001 privind aprobarea normativului pentru adaptarea clădirilor civile si spaţiului urban aferent la exigentele persoanelor cu handicap,

- Ghidul Solicitantului, Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritara 3 – Imbunatatirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua".

Documentaţia va fi verificată de verificatori autorizaţi în condiţiile legii, pe următoarele specialitati: A1-rezistenta, B – securitate la incendiu, C – igiena, sănătate si mediu, D1 - siguranţa in exploatare. Toate documentele proiectului trebuie verificate pentru fiecare domeniu, de către verificatori de proiecte atestaţi conform Legii nr.10/1995.

Observaţie: Verificatorii de proiect nu va face parte din colectivul de elaborare a proiectului verificat.

La elaborarea proiectului tehnic, prestatorul serviciului va ţine cont şi de prevederile Grilei de verificare a conformităţii proiectului tehnic, Partea II, din Ghidul Solicitantului, cu referire la: I - Criterii generale privind conţinutul PT şi II- Criterii specifice privind aspectele calitative ale PT.

Proiectul tehnic se verifică pentru cerinţele de calitate de specialişti atestaţi de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor în condiţiile legii.

Proiectul tehnic reprezintă documentaţia ce conţine parţi scrise si desenate privind realizarea obiectivului de investiţii: execuţia lucrărilor, montajul echipamentelor, utilajelor sau instalaţiilor tehnologice, acţiunile de asigurare si certificare a calităţii, acţiunile de punere in funcţiune si teste, precum si acţiunile de predare a obiectivului de investiţii către beneficiar. Proiectul tehnic trebuie să fie astfel elaborat încât să fie clar, să asigure informaţii tehnice complete privind viitoarea lucrare şi să răspundă cerinţelor tehnice, economice şi tehnologice ale beneficiarului.

Proiectul tehnic verificat, avizat şi aprobat potrivit prevederilor legale va reprezenta documentaţia scrisă şi desenată pe baza căreia se va executa lucrarea.

Proiectul tehnic trebuie să permită elaborarea detaliilor de execuţie în conformitate cu materialele şi tehnologia de execuţie propusă, cu respectarea strictă a prevederilor proiectului tehnic, fără să fie necesară suplimentarea cantităţilor de lucrări şi fără a se depăşi costul lucrării stabilit în faza de studiu de fezabilitate.

Proiectul tehnic se elaborează pe baza studiului de fezabilitate, etapă în care s-au aprobat indicatorii tehnico-economici, elementele şi soluţiile principale ale lucrării şi în care au fost obţinute toate avizele şi acordurile de principiu, în conformitate cu prevederile legale.

Proiectul tehnic trebuie să urmărească concordanţa cu informaţiile care se regăsesc în studiul de fezabilitate şi în cererea de finanţare. În acest sens, prestatorul este obligat să respecte următoarele prevederi:

- diferenţa dintre valoarea totală a investiţiei rezultată din proiectul tehnic şi valoarea totală a investiţiei aşa cum a fost prezentată aceasta în studiul de fezabilitate şi cererea de finanţare să fie sub 10 %;

- durata lucrărilor de execuţie prevăzută în graficul de realizare a lucrării din cadrul proiectului tehnic să fie aceeaşi cu cea menţionată în studiul de fezabilitate şi cererea de finanţare.

- proiectul tehnic trebuie să descrie şi să justifice obiectivele de investiţie care se regăsesc în studiul de fezabilitate.

În situaţia în care se constată diferenţe, va reface partea de devize din Studiul de fezabilitate şi va obţine aprobarea Consiliului Local pentru asumarea noilor indicatori tehnico-economici.

În vederea elaborării proiectului tehnic, proiectantul va realiza toată documentaţia care este necesară obţinerii avizelor, acordurilor, autorizaţiilor, după caz, prevăzute de prevederile legislative în vigoare. Taxele aferente obţinerii avizelor, acordurilor si aprobărilor de la instituţiile abilitate vor fi achitate separat de către beneficiar.

Proiectantul va avea in vedere elaborarea documentaţiei astfel incat sa se asigure realizarea investiţiei fara afectarea procesului educaţional.

La proiectarea lucrărilor, proiectantul va respecta prevederile tehnice în vigoare şi alte normative tehnice specifice în vigoare, privind: proiectarea clădirilor cu destinaţie unitati de invatamant, calitatea în construcţii, autorizarea lucrărilor, măsuri PSI, protecţia şi igiena muncii, măsurile de protecţie a mediului.

In cadrul documentaţiei pe care acesta o pune la dispoziţia beneficiarului, proiectantul trebuie sa respecte legislaţia in domeniul egalitatii de şanse, dezvoltării durabile (protecţiei mediului si eficientei energetice) si tehnologiei informaţiei (cele trei teme orizontale obligatorii pentru implementarea proiectelor cu finanţare din Fonduri Structurale) atât la elaborarea proiectului tehnic cat si a caietelor de sarcini pentru achiziţiile de lucrări.

2. În vederea obţinerii autorizaţiei de construcţie, proiectantul va elabora proiectul de autorizare a lucrărilor de construcţie, în conformitate cu prevederile Legii 50/1991, cu modificările şi completări ulterioare, cu respectarea conţinutului cadru din Anexa 1 din Lege.

3. Proiectantul va întocmi detalii de execuţie ale elementelor tehnice în plan şi în profil şi va întocmi tabele detaliate cu toate elementele de trasare necesare pentru ca Antreprenorul să poată executa proiectul pe respectivul amplasament. Detaliile de execuţie vor conţine toate aspectele tehnice necesare unui proiect gata de execuţie. Elaborarea documentaţiei necesare se va face conform normelor tehnice în vigoare. Detaliile de execuţie vor fi verificate pentru cerinţele esenţiale de calitate în construcţii de către verificatori tehnici atestaţi în condiţiile legii. Detaliile de execuţie vor include: Planurile de situaţie, Detaliile secţiunii tip, profile transversale.

4.  Asistenţă tehnică, care va consta în asigurarea consilierii competente de  specialitate, în legătura cu problemele tehnice apărute pe parcursul execuţiei unei lucrări şi cu soluţiile tehnice de rezolvare ale acestora.

Asigurarea asistentei tehnice pe perioada de executie a lucrărilor ( 24 de luni ), conform prevederilor legale ale Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare. In perioada de executie a proiectului, proiectantul va asigura asistenta pe parcursul executiei lucrarilor, inclusiv prin vizarea notelor de renuntare/comanda suplimentara prin furnizarea de solutii in eventualitatea aparitiei de situatii de fapt neprevazute la momentul realizarii proiectului tehnic, etc.

Cerinţe generale:

- Proiectantul este răspunzător pentru soluţia proiectată;

- Documentaţia va fi verificată de verificatori autorizaţi în condiţiile legii. La documentaţia predată Autorităţii Contractante se vor anexa şi referatele de verificare;

- Toate documentele vor fi prezentate beneficiarului cu stampila si semnătura verificatorului de proiecte, atestat conform legii;

- Pe parcursul derulării contractului, proiectantul va ţine permanent legătura cu reprezentanţii Autorităţii Contractante, şi va înainta rapoarte de progres al proiectării, înaintea finalizării etapelor prevăzute în graficul propus în oferta tehnică. Raportul va conţine un sumar al progreselor înregistrate până la data respectivă, cu identificarea realizărilor semnificative, a problemelor şi a elementelor necesitând rezolvare, astfel încât documentaţia să fie realizată în termenul prevăzut şi la nivelul calitativ solicitat

- Pe parcursul derulării evaluării documentaţiei de către Agenţia de Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov, proiectantul va răspunde la cerinţele de clarificări primite, si in cazul in care este necesar, va face eventuale corecturi, completări

Notă: Proiectantul are obligaţia să verifice şi, dacă este cazul, să refacă, fiecare punct din secţiunea 1.2 Descrierea lucrărilor şi nu doar să preia aceste informaţii din studiul de fezabilitate.

- Documentaţia va fi predată tipărită, în 5 exemplare şi pe suport electronic, în format editabil.

Cerinţe generale privind conţinutul PT

- Proiectul cuprinde părţi scrise şi părţi desenate;

- Existenţa unui memoriu general care prezintă sintetic toate aspectele care caracterizează investiţia;

- Prezentarea separată a memoriilor tehnice pentru specialităţi;

- Întocmirea caietelor de sarcini pentru fiecare specialitate;

- Întocmirea listei cu cantităţi de lucrări pentru fiecare specialitate;

- Realizarea unui centralizator de cheltuieli pe obiectiv de investiţi (formular FI');

- Realizarea centralizatoarelor de cheltuieli pe categorii de lucrări, pe obiecte (formular F2);

- Prezentarea listelor cu cantităţile de lucrări pe categorii de lucrări (formularul F3);

- Prezentarea listelor cu cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice, inclusiv dotări (formularul F4);

- Prezentarea fişelor tehnice ale utilajelor şi echipamentelor tehnologice (formularul F5);

- Întocmirea listelor cu cantităţile de lucrări pentru construcţii provizorii (formularul F3);

- Realizarea graficul general de realizare a lucrării;

- Ataşarea referatelor de verificare tehnică a PT;

- Realizarea planşelor obiectelor de investiţie, pentru toate specialităţile;

- Realizarea planşelor de arhitectură pentru fiecare obiect, inclusiv cote, dimensiuni, distanţe, funcţiuni, arii, precizări privind finisajele;

- Realizarea planşelor de structură pentru fiecare obiect, cu toate caracteristicile; planurile de infrastructură, suprastructură şi secţiunile caracteristice cotate;

- întocmirea planşelor de instalaţii explicitate pentru fiecare obiect;

- întocmirea planşelor cu utilajele şi echipamentele tehnologice;

- întocmirea planşelor cu dotări;

- Părţile scrise vor cuprinde foaia de titlu în care sunt prezentate titlul proiectului, faza, beneficiarul, datele proiectantului, data elaborării proiectului;

- Părţile scrise vor conţine lista cu semnături ale reprezentantului legal al proiectantului, şefului de proiect, elaboratorilor pe specialităţi;

- Realizarea PT-ului în corespondenţă cu obiectele de investiţie din SF;

- Realizarea   memoriilor   tehnice   pentru   specialităţile:   arhitectură,   rezistenţă,   instalaţii interioare, reţele edilitare, tehnologie

- PT va fi verificat de verificatori tehnici atestaţi pe specialităţi cf. "Regulament de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor" - H.G. 925/1995; M.O. 286/1995;

- Ştampila şi semnătura verificatorului de proiect vor însoţi fiecare pagină, în secţiunile din proiect (părţi scrise şi părţi desenate) unde acest lucru este obligatoriu prin lege;

- Proiectul pentru organizarea de şantier va cuprinde descrierea sumară, demolări, devieri de reţele, căi de acces provizorii, alimentare cu apă, energie electrică, termică, telecomunicaţii;

- Caietele de sarcini vor conţine breviare de calcul pentru dimensionarea elementelor de construcţie şi a instalaţiilor;

- Caietele de sarcini vor descrie lucrările şi materialele prevăzute în cadrul fiecărui proiect de specialitate în parte;

- Caietele  de   sarcini  vor  conţine  instrucţiuni  de   execuţie,   montaj,   specificaţii   tehnice referitoare la folosirea materialelor, utilajelor, teste şi verificări, cu indicarea standardelor, normativelor şi a prescripţiilor tehnice ce trebuie respectate;

- Devizele pe obiect vor fi realizate pe baza antemăsurătorii conform Indicatoarelor de norme de deviz;

- Valoarea totală a investiţiei din PT nu va diferi de cea previzionată în cadrul SF (Cap. 4 - Cheltuieli cu investiţia de bază din Devizul general + Cap. 5 - Diverse şi neprevăzute + organizarea  de   şantier  + Cap.   2  -  Cheltuieli   pentru   asigurarea   utilităţilor  necesare obiectivului) cu mai mult de 10 % din valoarea din SF;

- Existenţa rapoartelor verificatorilor tehnici de proiect pentru fiecare secţiune pentru care verificarea este obligatorie conform legii;

- Realizarea de planuri topografice, de sistematizare verticală, planuri pentru construcţiile subterane - după caz;

- Planşele vor fi numerotate/codificate, vor prezenta cartuş cu format şi conţinut conform standardelor şi semnăturile proiectanţilor;

- Planşele de specialităţi vor fi corelate cu memoriile tehnice pentru specialităţi.

Proiectele tehnice vor fi întocmite în conformitate cu Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr.863/2008 pentru aprobarea „Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii"

NOTA:

- Se vor pune la dispoziţia proiectantului toate informaţiile deţinute de beneficiar cu privire la obiectivul de investiţii in cauza. In plus, va fi facilitata – ori de cate ori este nevoie – vizitarea, inspectarea si analizarea obiectivului de investiţii.

- Ofertantul căruia i se atribuie contractul de prestări servicii, înainte de semnarea contractului, va semna o declaraţie de confidenţialitate asupra datelor proiectului, a datelor furnizate de beneficiar ca atare sau obţinute in urma analizelor si studiilor efectuate in cadrul contractului. Toata documentaţia aferenta proiectului (inclusiv documentaţia tehnica) va ramane in proprietatea Primăriei Sectorului 2 Bucureşti. Prestatorul va tine seama de aceasta condiţie si se va supune condiţiilor legale privind dreptul de proprietate intelectuala.

- Divulgarea, publicarea sau comunicarea acestor informaţii către terţi, nu va fi posibila decât cu acordul scris si numai după aprobarea finanţării proiectului.

- Autoritatea contractanta va pune la dispoziţia proiectantului Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii, Expertiza tehnica si Audit Energetic.

Termenul pentru elaborarea documentaţiei - maxim 90 de zile de la data semnării contractului de către ambele părţi

#### CAPITOLUL III

#### FORMULARE

Secţiunea III conţine formularele destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea şi prezentarea ofertei şi a documentelor care o însoţesc şi, pe de altă parte, să permită comisiei de evaluare examinarea şi evaluarea rapidă şi corectă a tuturor ofertelor depuse.

Fiecare candidat/ofertant care participă, în mod individual sau ca asociat, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică are obligaţia de a prezenta formularele prevăzute în cadrul acestei secţiuni, completate în mod corespunzător şi semnate de persoanele autorizate.

Formularul F1.1

OPERATOR ECONOMIC

____________________

(denumirea/numele)

###### DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 1

Subsemnatul___________, reprezentant împuternicit al ________________________,

(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm in situaţia prevăzută la art. 18o din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/ sau spălare de bani.

De asemenea, declar că la prezenta procedură nu particip în două sau mai multe asocieri de operatori economici, nu depun candidatură/ofertă individuală şi o alta candidatură/ofertă comună, nu depun ofertă individuală, fiind nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _________________________ .

(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completării ......................

Operator economic,

- _________________

(semnatura autorizată)

1 - A se completa de către fiecare membru al asocierii, în cazul în care oferta este depusă de o asociere.

Formularul F1.2.

OPERATOR ECONOMIC

_____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE 2

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din Ordonanţa de urgenţă

a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică,

a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

Subsemnatul,..............................., în calitate de ofertant /candidat/concurent la

[se insereaza numele operatorului economic-peroana juridică]

procedura de ......................……………pentru achiziţia de ...........…………………………………………

[ se menţionează procedura]                                      [se inserează, după caz, denumirea podusului,

.....................................…………….. ……………………., la data de ...………………….......……………

seviciului sau lucrării şi codul CPV]                                                                      [se inserează data]

organizată de............................................………………… declar pe proprie răspundere că:

[se inserează numele autorităţii contractante]

- nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator judiciar sau activităţile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu  fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;

- nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a);

- mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care este stabilit până la data solicitată...............……

c1 ) in ultimii 2 ani …………………………………………… in mod defectuos obligaţiile contractuale,

[se insereaza dupa caz  daca si-a indeplinit sau nu ]

din motive imputabile ofertantului, fapt care a produs sau este de natura sa producă grave prejudicii

beneficiarilor acestuia

- nu am fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data completării ......................

Operator economic,

…………………………

(nume persoana autorizata )

2 -  A se completa de către fiecare membru al asocierii, în cazul în care oferta este depusă de o asociere

Formularul  F1.4.

OPERATOR ECONOMIC

____________________

(denumirea/numele)

#### DECLARAŢIE

#### PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURĂ4

1. Subsemnatul ……………………………, reprezentant împuternicit al ..............................

[denumirea operatorului economic],

declar pe propria răspundere, sub sancţiunile  aplicate faptei de fals în acte publice, că, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică ..............……………………………………

(se menţionează procedura)

având ca obiect.............................………………………………. la data de……… .............. ……

(denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV),                                 (zi/lună/an)

organizată de...................................... ………………………, particip şi depun ofertă:

(denumirea autorităţii contractante),

□ în nume propriu;

□ ca asociat în cadrul asociaţiei .....................................;

□ ca subcontractor al ................................................;

(Se bifează opţiunea corespunzătoare.)

2. Subsemnatul declar că:

□ nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici;

□ sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei listă cu date de recunoaştere o prezint în anexă.

(Se bifează opţiunea corespunzătoare.)

3. Subsemnatul declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie publică.

4. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte personae juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ........................................ cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în cu activitatea

(denumirea şi adresa autorităţii contractante)

legătură noastră.

Data completarii .......................

Ofertant,

……..................................

(semnatura autorizata)

4 - A se completa de către fiecare membru al asocierii, în cazul în care oferta este depusă de o asociere, precum şi de către fiecare dintre subcontractorii declaraţi, dacă este cazul.

Formularul F2

Operator economic,

________________________

(denumirea/numele)

#### INFORMATII GENERALE 5

1. Denumirea/numele:

2. Codul fiscal:

3. Adresa sediului central:

4. Telefon:

Fax:

Telex:

E-mail:

5. Certificatul de înmatriculare / înregistrare _______________________________________

(numărul, data si locul de înmatriculare / înregistrare)

6. Obiectul de activitate, pe domenii: ________________________________________

(in conformitate cu prevederile din statutul propriu)

7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: _______________________________

(adrese complete, telefon / telex / fax, certificate de înmatriculare / înregistrare)

8. Principala piaţa a afacerilor:

9. Situaţia economico-financiară pe ultimii 3 ani:

| Date financiare6 | RON | RON | RON | Media7 RON |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cifra de afaceri anuală |  |  |  |  |
| Profitul anual - |  |  |  |  |

Ofertant,

_________________

(numele reprezentantului legal, în clar)

_____________________

(semnătura autorizată)

5 - A se completa de către fiecare membru al asocierii, în cazul în care oferta este depusă de o asociere.

6 - Valorile vor fi exprimate în euro. Ofertanţii care trebuie să efectueze conversia altor monede în euro vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de către Banca Naţională a ţării în care s-a făcut înregistrarea şi vor specifica ratele utilizate

7 - În cazul în care oferta este depusă de o asociere, se va prezenta o fişă centralizatoare pentru asociere în ansamblu, semnată de către reprezentantul legal al asociatului desemnat ca lider, precum şi fişe centralizatoare  individuale pentru fiecare asociat în parte, semnate de reprezentanţii legali ai fiecărui asociat, inclusiv liderul

#### Formularul F3

OFERTANTUL

__________________

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA

Catre ....................................................................................................

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Domnilor,

1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului

_________________________________________________, ne oferim ca, in conformitate

(denumirea/numele ofertantului)

cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa prestam ____________________________________________pentru suma de/la un tarif/la un tarif mediu  (denumirea serviciului)                                                                          (se elimina optiunile neaplicabile)

de ____________________________________LEI, reprezentand___________________LEI, la care

(suma in litere si in cifre)                                                        (suma in litere si in cifre)

se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de   ____________________LEI.

(suma in litere si in cifre)

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa livram produsele in graficul de timp anexat.

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de __________

___________________zile, respectiv pana la data de _____________________________, si ea va

(durata in litere si cifre)						(ziua/luna/anul)

ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.

5. Alaturi de oferta de baza:

_

|_|   depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, marcat in mod clar "alternativa";

_

|_|   nu depunem oferta alternativa.

(se bifeaza optiunea corespunzatoare)

6. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi.

Data _____/_____/_____

_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru

(numelepers autoriz)                             (  functia )

si in numele ____________________________________.

(denumirea/numele ofertantului)

_______________

( semnatura)

Formularul  F 3.1

CANDIDATUL/ OFERTANTUL ................................. (denumirea/ numele)

OFERTA FINANCIARA*)

Centralizator de preţuri

| Nr. Crt. | OBIECTIV DE INVESTIŢII | Preţuri ofertate pe fiecare etapă în parte |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PROIECT TEHNIC | PROIECT DE AUTORIZARE A LUCRARILOR DE CONSTRUCTI | DETALII DE EXECUTIE | Asistenţă Tehnică până la finalizarea lucrărilor ( fără TVA ) |  | TOTAL OBIECTIV ( fără TVA) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |

Ofertant			                                            			………………….

(semnătură autorizată)

Formular nr. 8-bis

| Nr. Crt. | Obiectiv de investiţii | Preţuri ofertate |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

Ofertant			                                            			………………….

(semnătură autorizată)

Formular F 4

OPERATOR ECONOMIC

_____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

PRIVIND PRINCIPALELE PRESTARI DE SERVICII  ÎN ULTIMII 3 ANI

Subsemnatul ……………, reprezentant împuternicit al ............................................

(numele în clar al persoanei autorizate)	      (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul, ……………………………………. declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ..........................………………………………cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legătură

denumirea si adresa autoritaţii contractante)

cu activitatea noastră.

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ………………………………………………………				                               (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Operator economic,

……………………………..

(numele reprezentantului legal, in clar)

......................

(semnatura autorizată)

Formularul F 4.1

LISTA

contractelor de servicii similare prestate in ultimii 3 ani

| Contract nr. (maxim 6) | Titlul contractului |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numele prestatorului de servicii | Ţara | Valoarea finală totală a contractului (RON) | Proporţia derulată de ofertant (%) | Calitatea ofertantului | Numele / denumirea clientului | Originea finanţării | Date (început / sfârşit) | Numele partenerilor, dacă este cazul |
| Descrierea detaliată a serviciilor prestate de către ofertant în cadrul contractului |  |  |  |  |  |  |  |  |

Operator economic,

……………………………..

(numele reprezentantului legal, in clar)

......................

(semnatura autorizată)

________

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat, subcontractant.

**) Se va preciza perioada de începere şi de finalizare a prestării.

Formularul F5

CANDIDATUL/OFERTANTUL

_____________________

(denumirea/numele)

EXPERIENTA SIMILARA*)

1. Denumirea si obiectul contractului: ___________________________________.

Numărul si data contractului: ____________________________________.

2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului: ____________________________.

Adresa beneficiarului/clientului: __________________________________.

Tara: ____________________.

3. Calitatea in care a participat la îndeplinirea contractului:

(se bifează opţiunea corespunzătoare)

|_| contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie)

|_| contractant asociat

|_| subcontractant

4. Valoarea contractului:

exprimata in		exprimata

moneda in care	              in echivalent

s-a încheiat		euro

contractul

a) iniţială (la data semnării contractului):	 _________            	___________

b) finală (la data finalizării contractului):		_________            	___________

5. Daca au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de soluţionare: ___________________________.

6. Gama de servicii prestate in baza contractului, precum si alte aspecte relevante prin care ofertantul/candidatul isi susţine experienţa similara:

_______________________________.

Operator economic,

……………………………..

(numele reprezentantului legal, in clar)

......................

(semnatura autorizată)

*) Se completează fise distincte pentru fiecare contract, care vor fi confirmate, la cererea comisiei de evaluare, prin prezentarea contractului respectiv.

Formularul F 6

OPERATOR ECONOMIC

_____________________

(denumirea/numele)

DECLARATIE

PRIVIND EFECTIVELE MEDII ANUALE ALE

PERSONALULUI ANGAJAT IN ULTIMII 3 ANI

1. Subsemnatul _________________________________, reprezentant împuternicit al ______________________________________ ___________, declar pe propria răspundere, sub

(denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului)

sancţiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul de mai jos sunt reale.

2. Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare in scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai autorităţii contractante ____________________________

(denumirea si adresa autorităţii contractante)

cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătura cu activitatea noastră.

4. Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ____________________________________________ .

(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

|  | Anul 2008 | Anul 2009 | Anul 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Personal angajat |  |  |  |
| Din care personal de conducere |  |  |  |

Anexat la declaraţie sunt prezentate CV-urile personalului de conducere, precum si a personalului responsabil pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică.

Data completării ......................

Operator economic,

……………………………..

(numele reprezentantului legal, in clar)

......................

(semnatura autorizată)

Formularul  F7

OPERATOR ECONOMIC

_____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

privind subcontractarea

Subsemnatul ………………………….., reprezentant împuternicit al ……………………………………

[numele în clar al persoanei autorizate],                           [denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului],

declar prin prezenta că:

Opţiunea 1:

 nu vom subcontracta nici o parte a serviciilor ce urmează a fi prestate în cadrul contractului făcând obiectul acestei proceduri de atribuire

SAU

Opţiunea 2:

 intenţionăm să subcontractăm o parte din serviciile ce urmează a fi prestate în cadrul contractului făcând obiectul acestei proceduri de atribuire, după cum urmează: (a se include o descriere detaliată a serviciilor pe care ofertantul intenţionează să le subcontracteze, împreună cu valoarea estimată a acestora).

Opţiunea 2.1: Dacă subcontractorii nu sunt identificaţi: Garantăm prin prezenta eligibilitatea subcontractorilor care vor fi angajaţi pentru prestarea serviciilor mai sus identificate.

Opţiunea 2.2: Dacă subcontractorii sunt deja identificaţi: Ataşăm prezentei Declaraţii lista subcontractorilor angajaţi, precum şi copii de pe (ante-)contractele încheiate cu aceştia.

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de [se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei.

Ofertant,

_________________

(numele reprezentantului legal, în clar)

…….......................

(semnatura autorizată)

Formularul F7.1

OPERATOR ECONOMIC

_____________________

(denumirea/numele)

LISTA SUBCONTRACTANŢILOR

Subsemnatul,………………………….,reprezentant împuternicit al…………………………………..…………. [numele în clar al persoanei autorizate],                               [denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului], declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul de mai jos sunt reale.

Subsemnatul ,……………………………………………..declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul, ………………………………………. autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai autorităţii contractante ……………………………………... cu privire la orice aspect tehnic şi financiar

[denumirea şi adresa autorităţii contractante]

în legătură cu activitatea noastră.

|  | Descrierea detaliată a serviciului ce va fi subcontractat | Valoarea aproximativă | % din valoarea serviciilor | Nume şi adresă subcontractor | Acord subcontractor / specimen de semnătură |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Subcontractant 1 |  |  |  |  |  |
| Subcontractant 2 |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |

Ofertant,

_________________

(numele reprezentantului legal, în clar)

_____________________

(semnătura autorizată)

Formularul F8

BANCA

___________________

(denumirea)

#### SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA

- pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica

Catre ___________________________________________

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ________________________________,

(denumirea contractului de achizitie publica)

noi _______________________________, avand sediul inregistrat la _______________________,

(denumirea bancii)                                                                                  (adresa bancii)

ne obligam fata de _________________________________________________ sa platim suma de

(denumirea autoritatii contractante)

______________________________________, la prima sa cerere scrisa si fara ca aceasta sa aiba

(in litere si in cifre)

obligaţia de a-si motiva cererea respectiva, cu condiţia ca in cererea sa autoritatea contractanta sa specifice ca suma ceruta de ea si datorata ei este din cauza existentei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare:

a) ofertantul ____________________ si-a retras oferta in perioada de valabilitate a acesteia;

(denumirea/numele)

b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul ___________________________

(denumirea/numele)

nu a constituit garanţia de buna execuţie in perioada de valabilitate a ofertei;

c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul ___________________________

(denumirea/numele)

a refuzat sa semneze contractul de achiziţie publica in perioada de valabilitate a ofertei.

Prezenta garantie este valabila pana la data de ______________________.

Parafata de Banca _____________ in ziua ______ luna ________ anul _____

Ofertant,

_________________

(numele reprezentantului legal, în clar)

_____________________

(semnătura autorizată)

Formularul F8.1.

OPERATOR ECONOMIC

_____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii

I. Date de identificare a întreprinderii

a. Denumirea întreprinderii:

b. Adresa sediului social:

c. Cod unic de înregistrare:

d. Numele şi funcţia persoanei autorizate (preşedintele consiliului de administraţie, director general sau echivalent):

II. Tipul întreprinderii

(Indicaţi, după caz, tipul întreprinderii):

□ Întreprindere autonomă – în acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situaţia economicofinanciară a întreprinderii solicitante. Se va completa doar Declaraţia, fără Anexă.

□ Întreprindere parteneră – se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform Anexei, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la Declaraţie.

□ Întreprindere legată – se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform Anexei, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la Declaraţie.

III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii 8

| Exerciţiul financiar de referinţă 9 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Numărul mediu anual de Salariaţi | Cifra de afaceri anuală netă (mii lei / mii euro) | Active totale (mii lei / mii Euro) |

IMPORTANT: Precizaţi dacă, faţă de exerciţiul financiar anterior, datele financiare au înregistrat modificări care determină încadrarea întreprinderii într-o altă categorie (respectiv micro-întreprindere, întreprindere mică, mijlocie sau mare).

□ NU

□ DA (în acest caz, se va completa şi se va ataşa o declaraţie referitoare la exerciţiul financiar anterior)

Declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie şi din anexe sunt conforme cu realitatea.

Semnătura __________________________________

(numele şi funcţia semnatarului, autorizat să reprezinte întreprinderea)

8 -  Datele sunt calculate în conformitate cu prevederile art.6 din Legea nr.346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, publicată în Monitorul Oficial nr.681/2004

9  - Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi. În cazul întreprinderilor nou înfiinţate datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale se determină şi se declară pe propria răspundere

Formularul F8.2.

OPERATOR ECONOMIC

_____________________

(denumirea/numele)

ANEXĂ

CALCULUL

pentru întreprinderile partenere sau legate

Secţiunile care trebuie incluse, după caz:

- secţiunea A (precum şi orice fişe adiţionale), dacă întreprinderea solicitantă are cel puţin o întreprindere parteneră;

- secţiunea B (precum şi orice fişe adiţionale), dacă întreprinderea solicitantă este legată cu cel puţin o întreprindere

Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate

| Perioada de referinţă |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Numărul mediu anual de salariaţi | Cifra de afaceri anuală netă (mii lei / mii euro) | Active totale (mii lei / mii euro) |
| 1. Datele10 întreprinderii solicitante sau din situaţiile financiare anuale consolidate (se vor introduce datele din tabelul B1 din secţiunea B11 |  |  |  |
| 2. Datele cumulate12 în mod proporţional ale tuturor întreprinderilor partenere, dacă este cazul (se vor introduce datele din secţiunea A) |  |  |  |
| 3. Datele cumulate ale tuturor întreprinderilor legate13 (dacă există) dacă nu au fost deja incluse prin consolidare la pct. 1 din acest tabel (se vor introduce datele din tabelul B2 din secţiunea B). |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |

10 -  Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în ultimul

exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi. În cazul întreprinderilor nou înfiinţate datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale se determină şi se declară pe propria răspundere

11 - Datele întreprinderii, inclusiv numărul mediu anual de salariaţi, sunt determinate pe baza situaţiilor financiare anuale şi a datelor întreprinderii sau, atunci când este cazul, pe baza situaţiilor financiare anuale consolidate ale întreprinderii ori a situaţiilor financiare anuale consolidate în care întreprinderea este inclusă. Datele incluse în secţiunea "Total" din tabel trebuie introduse în tabelul "Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii" din Declaraţie.

12 - Idem Nota 16

13 Idem Nota 16

FIŞA DE PARTENERIAT

I. Date de identificare a întreprinderii

1. Denumirea întreprinderii:

2. Adresa sediului social:

3. Cod unic de înregistrare:

4. Numele şi funcţia persoanei autorizate (preşedintele consiliului de administraţie, director general sau echivalent):

II. Date referitoare la întreprinderea legată

| Exerciţiul financiar de referinţă |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Numărul mediu anual de salariaţi14 | Cifra de afaceri anuală netă (mii lei / mii euro) | Active totale (mii lei / mii euro) |
| TOTAL |  |  |  |

NOTĂ: Aceste date rezultă din conturile sau alte date ale întreprinderii partenere, consolidate, dacă există. La acestea se adaugă într-un procent de 100% datele întreprinderilor care sunt legate de această întreprindere parteneră, dacă datele din conturile consolidate ale întreprinderilor legate au fost deja incluse prin consolidare în conturile întreprinderii partenere. Dacă este necesar, se va adăuga "fişa întreprinderii legate" pentru întreprinderile care nu au fost încă incluse prin consolidare.

III. Calculul proporţional

(a) Indicaţi exact proporţia deţinută15 de întreprinderea solicitantă (sau de întreprinderea legată prin intermediul căreia se stabileşte legătura de parteneriat), în întreprinderea parteneră la care se referă această fişă:

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________

Indicaţi, de asemenea, proporţia deţinută de întreprinderea parteneră, la care se referă această fişă, din capitalul social al întreprinderii solicitante (sau în întreprinderea legată):

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________

(b) Introduceţi în tabelul de mai jos rezultatul calculului proporţional obţinut prin aplicarea celui mai mare dintre procentele la care se face referire la lit. a) la datele introduse în tabelul de la pct. 1.

Tabelul de parteneriat - A.2

| Procent | Numărul mediu anual de salariaţi | Cifra de afaceri anuală netă (mii lei / mii euro) | Active totale16 (mii lei / mii euro) |
| --- | --- | --- | --- |
| Valoare rezultată în urma aplicării celui mai mare procent la datele introduse în tabelul de la pct.1 |  |  |  |

Aceste date se vor introduce în tabelul A.1.

14 - În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate

15 -  Procent din capitalul social sau din drepturile de vot deţinute, oricare dintre aceste procente este mai mare. La acesta trebuie

cumulată proporţia deţinută de fiecare întreprindere legată în aceeaşi întreprindere parteneră

16  - Active totale reprezintă active imobilizate + active circulante + cheltuieli în avans

Secţiunea A

Întreprinderi partenere

Pentru fiecare întreprindere pentru care a fost completată "fişa de parteneriat" [câte o fişă pentru fiecare întreprindere parteneră a întreprinderii solicitante şi pentru orice întreprindere parteneră a oricărei întreprinderi legate, ale cărei date nu au fost încă incluse în situaţiile financiare anuale consolidate ale acelei întreprinderi legate], datele din această fişă de parteneriat trebuie să fie introduse în tabelul de mai jos.

1. Date de identificare şi date financiare preliminare

Tabelul A.1.

| Întreprinderea parteneră – date de identificare |  |  |  | Numărul mediu anual de salariaţi | Cifra de afaceri Anuală netă (mii lei / mii euro) | Active totale (mii lei / mii euro) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numele sau denumirea întreprinderii | Adresa sediului social | Cod unic de înregistrare | Numele şi prenumele preşedintelui consiliului de administraţie, director general sau echivalent |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |

NOTĂ: Aceste date sunt rezultatul unui calcul proporţional efectuat pe baza "fişei de parteneriat", pentru fiecare întreprindere cu care întreprinderea solicitantă este direct sau indirect parteneră. Datele introduse în secţiunea "Total" vor fi introduse la pct. 2 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate" (referitor  la întreprinderile partenere). Aceste date rezultă din situaţiile financiare anuale consolidate şi din alte date ale întreprinderii partenere, dacă există, la care se adaugă în proporţie de 100% datele întreprinderilor care sunt legate cu această întreprindere parteneră, în cazul în care acestea nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate ale întreprinderii partenere. Dacă este necesar, adăugaţi "fişe privind legătura dintre întreprinderi" pentru întreprinderile care nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate.

Secţiunea B

Întreprinderi legate

1. Determinarea situaţiei aplicabile întreprinderii care solicită încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi

mijlocii:

□ Cazul 1 – Întreprinderea solicitantă ţine situaţii financiare anuale consolidate sau este inclusă în situaţiile financiare anuale consolidate ale unei alte întreprinderi (tabelul B1)

□ Cazul 2 – Întreprinderea solicitantă sau una ori mai multe întreprinderi legate nu întocmeşte/întocmesc ori nu este / nu sunt inclusă/incluse în situaţiile financiare anuale consolidate (tabelul B2)

NOTĂ: Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă derivă din situaţiile financiare anuale şi din alte date ale acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporţional datele oricărei eventuale  întreprinderi partenere a acelei întreprinderi legate, situată imediat în aval sau în amonte, dacă nu a fost deja inclusă prin consolidare.

2. Metode de calcul pentru fiecare caz

Cazul 1 – Situaţiile financiare anuale consolidate reprezintă baza de calcul. Se va completa tabelul B.1 de mai jos

Tabelul B.1

|  | Numărul mediu anual de salariaţi17. | Cifra de afaceri anuală netă (mii lei / mii euro) | Active totale (mii lei / mii euro) |
| --- | --- | --- | --- |
| TOTAL |  |  |  |

Datele introduse în secţiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 1 din tabelul "Calculul

pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate".

| Identificarea întreprinderilor incluse prin consolidare |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Întreprinderea legată (denumire, date de identificare) | Adresa sediului social | Cod unic de înregistrare | Numele şi prenumele Preşedintelui consiliului de administraţie, director general sau echivalent |
| A. |  |  |  |
| B |  |  |  |
| C |  |  |  |
| … |  |  |  |

NOTĂ: Întreprinderile partenere ale unei întreprinderi legate, care nu au fost încă incluse în situaţiile financiare anuale consolidate, sunt considerate partenere directe ale întreprinderii solicitante. Datele aferente acestora şi o "fişă de parteneriat" trebuie adăugate la secţiunea A.

Cazul 2 – Pentru fiecare întreprindere legată (inclusiv prin intermediul altor întreprinderi legate), se va completa o "fişă privind legătura dintre întreprinderi" şi se vor adăuga datele din situaţiile financiare anuale ale tuturor întreprinderilor legate, prin completarea tabelului B2 de mai jos.

Tabelul B.218.

| Întreprinderea Numărul | Numărul mediu anual de salariaţi | Cifra de afaceri anuală netă (mii lei / mii euro) | Active totale (mii lei / mii euro) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| … |  |  |  |

NOTĂ: Datele rezultate în secţiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 3 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate" (privind întreprinderile legate).

17 -  În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin

cumularea datelor de la întreprinderile legate.

18 -  Ataşaţi câte o "fişă privind legătura dintre întreprinderi" pentru fiecare întreprindere, conform modelului

FIŞA

privind legătura dintre întreprinderi nr. din tabelul B.2, secţiunea B

(numai pentru întreprinderile legate care nu sunt incluse în situaţiile financiare anuale consolidate)

I. Date de identificare a întreprinderii

1. Denumirea întreprinderii:

2. Adresa sediului social:

3. Cod unic de înregistrare:

4. Numele şi funcţia persoanei autorizate (preşedintele consiliului de administraţie, director general sau echivalent):

II. Date referitoare la întreprindere

| Perioada de referinţă |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Numărul mediu anual de salariaţi 19 | Cifra de afaceri anuală netă (mii lei / mii euro) | Active totale (mii lei / mii euro) |
| TOTAL |  |  |  |

Datele trebuie introduse în tabelul B2 din secţiunea B.

NOTĂ: Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă sunt extrase din situaţiile financiare anuale şi din alte date aferente acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporţional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere ale întreprinderii legate, situată imediat în aval sau în amonte de aceasta, dacă nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate. Acest tip de întreprinderi partenere sunt considerate ca fiind întreprinderi direct partenere cu întreprinderea solicitantă. Datele aferente acestora şi "fişa de parteneriat" trebuie introduse în secţiunea A.

19 -  În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate

Formularul F9

BANCA

___________________

(denumirea)

#### SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ DE BUNĂ EXECUŢIE

Către ___________________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la contractul de achiziţie publică ________________________________,

(denumirea contractului)

încheiat între __________________ , în calitate de contractant, şi __________________, în calitate de achizitor, ne obligăm prin prezenta să plătim în favoarea achizitorului, până la concurenţa sumei de _____________ reprezentând ______% din valoarea contractului respectiv, orice sumă cerută de acesta la prima sa cerere însoţită de o declaraţie cu privire la neîndeplinirea obligaţiilor ce revin contractantului, astfel cum sunt acestea prevăzute în contractul de achiziţie publică mai sus menţionat. Plata se va face în termenul menţionat în cerere, fără nici o altă formalitate suplimentară din partea achizitorului sau a contractantului.

Prezenta garanţie este valabilă până la data de ____________________ .

În cazul în care parţile contractante sunt de acord să prelungească perioada de valabilitate a garanţiei sau să modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului băncii, se va obţine acordul nostru prealabil; în caz contrar prezenta scrisoare de garanţie îşi pierde valabilitatea.

Parafată de Banca _______________ în ziua ______ luna ________ anul _____

Ofertant,

_________________

(numele reprezentantului legal, în clar)

_____________________

(semnătura autorizată)

Formularul F10

OFERTANTUL			                       Inregistrat la sediul autoritatii contractante

______________________ 					nr. _________ / __ . __ . 2009

(denumirea/numele)

#### SCRISOARE DE INAINTARE

Catre _______________________________________________

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Ca urmare a invitaţiei dumneavoastră privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului___________________________ noi ____________________________

(denumirea contractului de achiziţie publica)	                             (denumirea/numele ofertantului)

va transmitem alăturat următoarele:

1. Coletul sigilat si marcat in mod vizibil, conţinând, in original si intr-un număr de _____ copii:

a) oferta pentru:____________________________________;

b) documentele care insotesc oferta:

Avem speranţa ca oferta noastră este corespunzătoare si va satisface cerinţele.

Data completării __ . __ . 2011

Cu stima,

Operator economic,

___________________

(semnătura autorizata)

Formularul F11

# Model de Curriculum Vitae   | <numele aplicantului>

|

| Curriculum vitae

* Notă                              	|    Înlocuiţi rubrica (numele  aplicantului cu propriul nume)      |

** Notă                               	|    Toate textele scrise cu aceste   caractere au rol informativ şi nu |     apar în CV

*** Notă                            		|   Textul dintre () va fi înlocuit cu informaţiile cerute               						|

|

- INFORMAŢII PERSONALE                	 |

Nume                                		 | (Nume, prenume)

|

Adresă                             		 | (numărul, strada, cod poştal, oraş,

| ţara)

Telefon                            		 |

|

Fax                                		 |

|

E-mail                              		 |

|

Naţionalitate                       		 |

|

Data naşterii                    		 | (ziua, luna, anul)

|

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ          | (Menţionaţi pe rând fiecare

| experienţă profesională pertinentă,

| începând cu cea mai recentă dintre acestea			 * Perioada (de la - până la)                         |

* Numele şi adresa angajatorului    	 |

|

* Tipul activităţii sau sectorul de 	 |

activitate                       		 |

|

* Funcţia sau postul ocupat        	 |

|

* Principalele activităţi şi     		 |

responsabilităţi                  		 |

|

EDUCAŢIE ŞI FORMARE              	 |

* Perioada (de la - până la)       	 | (Descrieţi separat fiecare formă de

| învăţământ şi program de formare

| profesională urmate, începând cu

| cea mai recentă)

* Numele şi tipul instituţiei de   	 |

învăţământ şi al organizaţiei    	 |

profesionale prin care s-a       	 |

realizat formarea profesională   	 |

|

* Domeniul studiat/aptitudini      	 |

ocupaţionale                     		 |

|

* Tipul calificării/diploma       		 |

obţinută                         		 |

|

* Nivelul de clasificare a formei  	 |

de instruire/învăţământ          	 |

|

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE PERSONALE   |

dobândite în cursul vieţii şi      	 |

carierei dar care nu sunt          	 |

recunoscute neapărat printr-un    	 |

certificat sau o diplomă           		 |

|

Limba maternă                      		 |

Limbi străine cunoscute            	 | (Enumeraţi limbile cunoscute şi

* abilitatea de a citi             		 | indicaţi nivelul: excelent, bine, satisfăcător)

* abilitatea de a scrie            		 |

* abilitatea de a vorbi           		 |

|

Aptitudini şi competenţe artistice 	 | (Descrieţi aceste aptitudini şi

Muzică, desen, pictură, literatură 	 | indicaţi contextul în care le-aţi dobândit)

etc.                               		 |

|

Aptitudini şi competenţe sociale   	 | (Descrieţi aceste aptitudini şi

Locuiţi şi munciţi cu alte persoane,	 | indicaţi contextul în care le-aţi dobândit)

într-un mediu multicultural, ocupaţi	 |

o poziţie în care comunicarea este 	 |

importantă sau desfăşuraţi o       	 |

activitate în care munca de echipă 	 |

este esenţială. (de exemplu cultură,	 |

sport etc.)                       		 |

|

Aptitudini şi competenţe           	 | (Descrieţi aceste aptitudini şi

organizatorice                     		 | indicaţi în ce context le-aţi

De exemplu coordonaţi sau conduceţi	 | dobândit)

activitatea altor persoane, proiecte	 |

şi gestionaţi bugete; la locul de  	 |

muncă, în acţiuni voluntare (de   	 |

exemplu în domenii culturale sau   	 |

sportive) sau la domiciliu.        	 |

|

Aptitudini şi competenţe tehnice   	 | (Descrieţi aceste aptitudini şi

(utilizare calculator, anumite     	 | indicaţi în ce context le-aţi

tipuri de echipamente, maşini etc.)	 | dobândit)

|

Permis de conducere                	 |

|

Alte aptitudini şi competenţe     	 | (Descrieţi aceste aptitudini şi

Competenţe care nu au mai fost     	 | indicaţi în ce context le-aţi

menţionate anterior               		 | dobândit)

|

INFORMAŢII SUPLIMENTARE            | (Indicaţi alte informaţii utile şi

| referinte care nu au fost, de

| mentionate de exemplu persoane de

|contact,referinte etc)

ANEXE                              		 | (Enumeraţi documentele ataşate

| CV-ului, dacă este cazul).

SECŢIUNEA IV

SECŢIUNEA IV

Contract  de servicii

nr......../.........

Preambul

În temeiul OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificările şi completările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de prestări servicii, între

SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI cu sediul în Bucureşti, Str. Chiristigiilor nr.11-13, Sector 2, Telefon:021/209.60.00, Tel/fax: 021/252.44.46, Cod Fiscal 4204038, Cont Trezoreria Sector 2 RO28TREZ70224510220XXXXX, reprezentată prin Primar Neculai Onţanu şi Director Executiv Ion Marin, în calitate de achizitor, pe de o parte

şi

_________________  cu sediul în ________, Str. __________ , Nr.___,  Telefon: ________________, Fax: _________________, înmatriculată la Registrul Comerţului sub numărul ______________, Cod de Înregistrare Fiscală _______________, Cont _______________, deschis la ________________,  reprezentată legal  prin ______________________,  în calitate de prestator, pe de altă parte.

2. Definiţii

2.1 - În prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

      - contract – reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale.

      - achizitor si  prestator  - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

      - preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzatoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;

      - servicii - activitaţi a căror prestare fac obiect al contractului;

      - produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza aferent serviciilor prestate conform contractului;

      - forţa majoră -  un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat forţa majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;

g. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.

3. Interpretare

3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului

4.1 - Prestatorul se obligă să presteze servicii  de  proiectare, în conformitate cu cerinţele caietului de sarcini, în perioada convenită şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.

4.2 – Prestatorul se obligă să presteze serviciile  sus menţionate,  în conformitate cu caietul de sarcini şi cu propunerea tehnică anexă la contract.

4.3 - Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate, în condiţiile art.10.

5. Preţul contractului

5.1 Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor este de _______ Lei, din care ________ Lei, reprezintă valoarea TVA.

5.2 - Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate, în condiţiile art.11 .

6. Durata contractului

6.1 – Durata prezentului contract este perioada cuprinsa intre  data semnării contractului şi până la data semnării procesului verbal de recepţie a  lucrărilor realizate în baza proiectului  ce face obiectul prezentului  contract, dar nu mai tarziu de 24 de luni de la data semnarii contractului de ambele parti.

6.2  Termenele curg de la data transmiterii Ordinului de Începere pentru fiecare fază .

6.3. (1)– Predarea documentaţiei se va face în termenul propus prin oferta tehnică anexă la contract, respectiv max. 45 zile de la data semnării contractului şi în raport de art. 7.1. Asigurarea asistentei tehnice de specialitate se va face pe durata execuţiei lucrărilor, respectiv 24 de luni de la data emiterii ordinului de executie a lucrarilor.

6.3.(2)–Remedierea eventualelor aspecte neconforme, completarea sau refacerea documentaţiilor se va realiza o singură dată, dacă este cazul şi dacă acestea decurg din culpa proiectantului, se va realiza în termen de maxim  10 zile de la primirea de către prestatorul de servicii a înştiinţării Autorităţii Contractante,  transmise în acest sens.

6.3.(3)–Nerespectarea termenului prevăzut la art. 6.3.(2), în condiţiile stipulate de acesta, obligaţie asumată de prestator, conduce la rezilierea contractului şi plata de daune interese în valoare 15 % din valoarea contractului .

6.4. – Proiectantul are obligaţia de a asigura asistenţa tehnică pe durata derulării procedurilor de atribuire a contractelor de execuţie de lucrări inclusiv participarea la inspecţia în fazele determinante, pe perioada execuţiei lucrărilor până la semnarea ultimului proces verbal de recepţie finală, încheiat în acest sens, în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.

6.5. Prezentul contract înceteaza să producă efecte la data  semnării procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor executate în baza proiectului tehnic elaborat în cadrul prezentului contract.

7. Executarea contractului

7.1 –  Contractul intră în vigoare la data emiterii şi transmiterii Ordinului de Începere, la semnarea contractului de către ambele părţi.

8. Documentele contractului

8.1  - Documentele contractului sunt:

- propunerea tehnică;

- propunerea financiară;

- caietul de sarcini;

- garanţia de bună execuţie;

9. Drepturi de proprietate intelectuală

9.1. Prestatorul nu va avea drepturi de proprietate intelectuală sau de autor sau orice alte pretenţii asupra datelor introduse şi/sau rezultate în urma prelucrării lor, acestea fiind proprietatea exclusivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti.

10.  Obligaţiile  prestatorului

10.1(1)- Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi performanţele prezentate în propunerea tehnică, anexă la contract.

10.1(2)- Elaborarea documentaţiei de proiectare , se va face pe baza ordinului de începere lansat de persoana juridică achizitoare.

10.2- Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu graficul de prestare prezentat în propunerea tehnică.

10.3 - Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

              - reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru, sau în legătură cu produsele achiziţionate, inclusiv daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură rezultate din aceste incalcari.

10.4- Prestatorul are obligaţia de a asigura asistenţa tehnică atât pe durata derulării procedurilor de atribuire a contractelor de executare de lucrări cât şi pe perioada realizării lucrărilor până la semnarea procesului verbal de recepţie, la terminarea lucrărilor, conform obligaţiilor asumate prin prezentul contract.

10.5 – Prestatorul poate subcontracta părţi din proiect cu subcontractanţi de specialitate, cu avizul persoanei juridice achizitoare, cu condiţia ca prestatorul să execute minim 50% din obiectul contractului.

10.6 – Prestatorul poate să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile cu subcontractanţii de specialitate, fiind răspunzător faţă de persoana juridică achizitoare pentru respectarea de către subcontractanţii de specialitate a prevederilor şi obligaţiilor contractuale, legale şi profesionale, plata lucrărilor executate de aceştia făcându-se numai în contul proiectantului general.

10.7 – Prestatorul se obligă să respecte legislaţia, standardele, prescripţiile şi normele de calitate în vigoare la elaborarea documentaţiilor care fac obiectul acestui contract, pentru ca lucrarea de investiţie să poată fi licitată în vederea execuţiei de lucrări.

10.8(1) – În vederea predării proiectului, proiectantul este obligat să convoace persoana juridică achizitoare la sediul acesteia pentru a constata prestarea serviciilor de proiectare.

10.8(2) – Lucrările executate (piese scrise şi desenate, numărul acestora, etc.) sunt înscrise într-un borderou care face parte integrantă din procesul verbal de constatare la terminarea lucrărilor de proiectare elaborat de proiectant. În cazul în care se constată că lucrările sunt incomplete se vor menţiona lucrările care lipsesc.

10.9(1) –Procesul verbal de constatare a terminării lucrărilor de proiectare, înregistrat, constituie dovada recepţiei cantitative şi calitative de către proiectant.

10 .9(2) –Prestatorul va emite factura după întocmirea şi semnarea Procesului Verbal de recepţie cantitativă şi calitativă de către achizitor, care reprezintă actul necesar pentru efectuarea plăţilor lucrărilor.

10.10(1)–În cazul în care organele de avizare fac anumite observaţii cu privire la documentaţia de proiectare, observaţii care necesită modificări sau completări, care nu sunt datorate unor modificări ale temei de proiectare, proiectantul este obligat să le refacă, fără plată, în cel mult 10 zile de la cererea persoanei juridice achizitoare formulată în cel mult 10 zile de la luarea la cunoştinţă de necesitatea de modificări/completări a documentaţiei de proiectare, sub sancţiunea art. 6.2(3).

10.10(2)–În cazul în care modificarea documentaţiei este determinată de  alte modificări provenite din culpa proiectantului, fiind determinate din vina achizitorului, cheltuielile de refacere sau completările, în acest sens sunt suportate de persoana juridică achizitoare.

10.11–Dacă, după începerea execuţiei, persoana juridică achizitoare descoperă anumite lipsuri în cadrul documentaţiei, constând în neconcordanţe între planuri şi listele de cantităţi, lipsa unor detalii sau alte neconcordanţe imputabile proiectantului, ce ar putea împiedica continuarea lucrărilor, proiectantul este obligat ca în termen de 5 zile de la formularea cererii, transmisă în acest sens de către achizitor, să introducă în documentaţii,  fără a pretinde o plată, modificările ce se impun.

10.12 – Prestatorul va preda beneficiarului nr. exemplare  formă scrisă şi nr. exemplare pe suport electronic în format editabil documentaţiile de proiectare elaborate în  baza contractului încheiat, prevăzute în caietul de sarcini.

La solicitarea persoanei juridice achizitoare numărul de exemplare poate fi suplimentat. Costul multiplicării exemplarelor suplimentare va fi suportat de către persoana juridică achizitoare.

10.13– În cadrul fazei de asistenţă tehnică, în perioada derulării procedurilor de achiziţie a lucrărilor de execuţie pentru realizarea proiectului „Parc de Agrement Tei Plumbuita” prestatorul are obligaţia de a răspunde în maxim 24 de ore la solicitările de clarificare ale constructorilor, complet şi fără ambiguităţi.

11.  Obligaţiile  achizitorului

11.1 – Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile, potrivit art. 16, în conformitate cu obligaţiile asumate în contract.

11.2 – Achizitorul se obligă să primească documentaţiile ce face obiectul serviciilor prestate conform art. 4, numai dacă aceasta este întocmită în conformitate cu documentaţia de atribuire aferentă prezentului contract şi  a propunerii tehnice.

11.3 – Achizitorul va recepţiona, conform art. 16, serviciile prestate, numai după avizarea documentaţiei complete, prevăzute la art. 10  şi numai după efectuarea modificărilor solicitate de acesta, dacă este cazul.

11.4 – Achizitorul se obligă să plătească  preţul convenit  în termen de 60 de zile de la semnarea procesului verbal de recepţie, respectiv primirea facturii pentru serviciile prestate,  prin Registratura Primăriei Sectorului 2.

11.5 – Facturile se vor emite după semnarea procesului verbal de recepţie de către comisia de recepţie.

11.6 - Procesele verbale de recepţie cantitativă şi calitativă se vor semna de catre reprezentanţii achizitorului în termen de 25 zile de la data depunerii documentaţiei elaborate în baza prezentului contract, la Registratura Autorităţii Contractante.

11.7 - În situaţia în care  după refacerea documentaţiilor, acestea  nu vor fi recepţionate de către comisia de recepţie abilitată, prestatorul se obligă să le refacă în termen de 10 zile,  în conformitate cu solicitările la care comisia procedează şi, în acest sens, va curge un nou termen de plată de la data depunerii documentaţiilor refăcute corespunzător.

11.8 - Pentru situaţia în care prestatorul depăşeşte termenul de execuţie prevăzut la art. 6, autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, 0,15 % pe zi de întârziere din valoarea contractului.

11.9 – După verificarea lucrărilor elaborate, persoana juridică achizitoare este obligată să le prezinte spre avizare şi aprobare organelor competente împreună cu eventualele sale observaţii.

12.  Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabila a obligaţiilor

12.1 – În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de:

- 0,15 % pe zi de întârziere din valoarea contractului, până la predarea lucrărilor ;

- 0,15 % pe zi de întârziere din valoarea contractului, pentru nepredarea în termen de 5 zile, înlăuntrul termenului de 10 zile prevăzut la art. 6.2(2), a eventualelor lucrări lipsă constatate la recepţie,  pâna  la  predarea completărilor.

12.2 – În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o suma echivalentă cu o cotă procentuală de 0,15 % din plata neefectuată, pentru fiecare zi de întârziere.

12.3 – Nerespectarea  obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese, respectiv 15 % din valoarea contractului .

12.4 – Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată prestatorului, fără nicio compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru prestator.  In acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

Clauze specifice

13. Garanţia de bună execuţie a contractului

13.1 – Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de max.  10 % din valoarea, fără TVA, a contractului, respectiv  …………… lei .

13.2 Garantia de buna executie a contractului

Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de 10 % din valoarea fără TVA a contractului, prin una din modalităţile prevăzute în documentaţia de atribuire , la data semnării contractului de către ambele părţi. .

13.3 – Dovada  constituirii garanţiei de bună execuţie se constituie document al contractului .

13.4(1) – Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă prestatorul  nu îşi îndeplineşte, nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract.

13.4(2) – Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru prestatorului ,  precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.

13.5 –  Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor executate în baza proiectului respectiv, dacă nu a ridicat pretenţii asupra acesteia, până la acea dată.

14. Alte resposabilităţi ale prestatorului

14.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică.

(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

14.2 -  Prestatorul este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

14.3 – Prestatorul răspunde faţă de persoana juridică achizitoare de calitatea proiectului elaborat.

14.4 – Prestatorul este răspunzător faţă de persoana juridică achizitoare pentru respectarea de către subcontractanţii de specialitate a prevederilor şi obligaţiilor contractuale, legale şi profesionale.

15. Alte responsabilităţi ale achizitorului

15.1 - Achizitorul va oferi prestatorului toate informaţiile care pot fi relevante pentru îndeplinirea sarcinilor si serviciilor utilizate pe care acesta le are disponibile pentru ducerea la îndeplinirea a contractului.

16. Recepţie si verificări

16.1 Achizitorul are dreptul de a verifica serviciilor prestate, în vederea stabilirii  conformităţii documentaţiilor elaborate cu prevederile prezentului contract şi încheierii procesului verbal de recepţie.

16.2. Efectuarea recepţiei şi încheierea proceselor verbale de recepţie se face de către Comisia de recepţie numită prin Dispoziţia Primarului Sectorului 2 şi numai după efectuarea modificărilor solicitate de acesta, dacă este cazul, respectiv recomandările  membrilor Comisiei de recepţie.

17. Începere, finalizare, întârzieri, sistare

17.1 - (1)  Prestatorul are obligaţia de a presta serviciile potrivit datelor prevăzute la art.4.1.

(2) În cazul în care  prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate în exclusivitate achizitorului părţile vor stabili de comun acord:

- a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului, şi

- b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adăuga la preţul contractului.

17.2 - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevăzuta a fi terminată într-o perioadă stabilită în graficul de prestare, trebuie finalizate în termenul convenit de părţi, termen care se calculează de la data transmiterii ordinului de începere al  prestării serviciilor.

(2) În cazul în care:

              - orice motive de întârziere, ce nu se datorează  prestatorului, sau

              - alte circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea contractului de către prestator, îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a acestora, atunci părţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna un act adiţional.

17.3(1) - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, prestatorul nu respectă graficul de prestare, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului.

17.3(2) - Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate în graficul de prestare se face cu acordul părţilor, prin act  adiţional.

17.4 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi, dispoziţiile art.11.1, aplicându-se în mod corespunzător.

17.5–Proiectantul răspunde pentru lucrările care fac obiectul prezentului contract. Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare de către proiectant a obligaţiilor asumate prin prezentul contract atrage si pierderea garanţiei de bună execuţie alaturi de rezilierea contractului.

17.6- Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenţia unui tribunal arbitral sau a unei instanţe judecătoreşti, în următoarele cazuri:

a) la data prevăzută în contract;

b) la data intervenţiei unui act de autoritate;

c) la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii acestuia şi  care conduc la modificarea clauzelor în aşa măsură încât îndeplinirea contractului ar fi contrară interesului public; acest fapt va fi notificat prestatorului în termen de 10 zile de la momentul apariţiei unor asfel de circumstanţe sau de la momentul la care Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti a avut cunoştinţă despre astfel de circumstanţe;

d) prin reziliere la iniţiativa Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti dacă prestatorul  nu îşi  execută obligaţiile esenţiale din prezentul contract şi/sau dacă îşi încalcă vreuna din  obligaţiile sale, după ce a fost avertizată printr-o notificare, de către cealată parte, că o  nouă nerespectare a acestora va duce la rezoluţiunea sau rezilierea prezentului contract;

sau

e) în termen de 30 de zile de la data primirii notificării prin care i s-a adus la cunoştinţă că nu şi-a executat ori îşi execută necorespunzător oricare dintre obligaţiile ce-i revin;

18. Ajustarea preţului contractului

18.1 - Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în propunerea financiara, anexă la contract.

18.2 – Preţul contractului nu se actualizează.

19. Amendamente

19.1 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

20. Subcontractanti

20.1 - Prestatorul are obligaţia, în cazul în care părţi din contract le subcontracteză, de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.

20.2 - (1) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului, toate contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.

(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract.

20.3 - (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzator faţă de prestator de modul în care îşi îndeplineste partea sa din contract.

(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor dacă aceştia nu îşi îndeplinesc partea lor din contract.

20.4 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preţul contractului şi va fi notificata achizitorului.

21. Cesiunea

21.1 - Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin contract, fără să obţină, în prealabil, acordul scris al achizitorului.

21.2 - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţii asumate prin contract.

22. Forta majoră

22.1 - Forta majoră este constatata de o autoritate competentă.

22.2 - Forta majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada în care aceasta actionează.

22.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

22.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

22.5 - Daca forţa majoră acţionează sau se estimeaza ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

23. Soluţionarea litigiilor

23.1 - Achizitorul şi  prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatura cu îndeplinirea contractului.

23.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente din România.

24. Limba care guvernează contractul

24.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

25. Comunicări

25.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.

25.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

26. Legea aplicabilă  contractului

26.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Partile au înţeles să încheie azi ..............  prezentul contract în doua exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Achizitor,                                                                                                    Prestator