APROBAT,

MANAGER

Ec. Rusu Vasilica

CALENDARUL ESTIMATIV AL PROCEDURII DE

LICITATIE DESCHISA

PROIECTARE SI EXECUTIE

REPARATII CAPITALE – MODERNIZARE PAVILION “A” SANATORIUL BALNEAR SI DE RECUPERARE TECHIRGHIOL

| Nr. Crt. | Paşi de urmat | Data previzionată |
| --- | --- | --- |
|  | Îndeplinirea condiţiilor de lansare a procedurii: - identificarea necesitatii; - estimarea valorii, - alegerea procedurii - elaborarea cerintelor de atribuire; - stabilirea criteriului de atribuire; | 02.05.2011 |
|  | Transmiterea anuntului de participare catre SEAP | 21.06.2011 |
|  | Validarea raspunsului de catre SEAP | 27.06.2011 |
|  | Numirea comisiei de evaluare | 30.06.2011 |
|  | Primirea de clarificări | 08.07.2011, ora 16:00 |
|  | Răspunsul la clarificări din partea Autoritatii Contractante | 12.07.2011,ora 16:00 |
|  | Primirea ofertelor | 18.07.2011 ora 10:00 |
|  | Deschiderea ofertelor şi întocmirea procesului verbal de deschidere | 18.07.2011 ora 12:00 |
|  | Verificarea ofertelor primite | 19.07.2011 |
|  | Transmiterea de solicitari de clarificări | 22.07.2011 |
|  | Primirea de clarificări | 27.07.2011 |
|  | Stabilire ofertă câştigătoare sau, după caz, anularea procedurii | 03.08.2011 |
|  | Notificarea privind rezultatul aplicării procedurii | 04.08.2011 |
|  | Semnare contract | 10.08.2011 |