Nr. 8058 /22.06.2011

APROBAT

ORDONATOR PLRINCIPAL

RÁCZ KÁROLY

PRIMAR

DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE

aferentă procedurii de atribuire

prin

CERERE DE OFERTA

a contractului de achiziţie publică:

Servicii de elaborare PT+DDE+Caiet de sarcini+Documentaţie pentru obtinerea autorizaţiei de construire şi a avizelor prevăzute în Certificatul de urbanism + Verificare proiecte+Asistenta tehnica pe parcursul implementarii pentru proiectul de finantare “Amenejare sit industrial pe platforma unei foste fabrici de prelucrare si industrializare a lemnului din Tg.Secuiesc”

COD CPV  71220000-6 – Servicii de proiectare arhitecturală

71356200-0 – Servicii de asitenţă tehnică

Ofertantul, la elaborarea ofertei va ţine cont de următoarele:

- Ofertantul  are obligaţia de a elabora şi prezenta oferta în conformitate cu

cerinţele formale, tehnice şi financiare prevăzute în documentaţia de atribuire;

-  Neprezentarea tuturor informaţiilor cerute prin documentaţia de atribuire sau    neîndeplinirea de către ofertant a condiţiilor formale, tehnice şi financiare prevăzute în acesta poate conduce la respingerea ofertei;

- Ofertantul răspunde pentru realitatea informaţiilor înscrise în declaraţii;

OPIS

- Fisa de date a achizitiei

- Tema de proiectare / caiet de sarcini

- Formulare

- Model contract

A. FISA DE DATE A ACHIZITIEI

I. a. AUTORITATEA  CONTRACTANTA

| Denumire: MUNICIPIUL TARGU SECUIESC |  |  |
| --- | --- | --- |
| Adresa:P-ta Gabor Aron nr.24, |  |  |
| Localitate: TARGU SECUIESC Jud.Covasna | Cod postal: 525400 | Tara: ROMANIA |
| Persoana de contact: Bartha Janos | Telefon: 0267/ 361 974 |  |
| E-mail: janos.bartha@kezdi. | Fax: 0267/ 361 652 |  |
| Adresa/ele de internet: www.kezdi.ro Cod fiscal: 4201813 |  |  |

I.b  Principala activitate sau activitati ale Autoritatii contractante

| □ ministere ori alte autoritaţi publice centrale inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local □ agenţii naţionale X autorităţi locale □ alte institutii guvernate de legea publică □ institutie europeană/organizaţie internationala □ altele (specificati) | X servicii publice locale □ aparare □ ordine publică/siguranta naţională □ mediu □ economico-financiare □ sanatate □ construcţii şi amenajarea teritoriului □ protectie socială |
| --- | --- |

Autoritatea contractanta achiziţionează  in  numele altei autoritati contractante   						  DA □         NU x

| Alte informaţii si/sau clarificari pot fi obţinute: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | x la adresa mai sus menţionată -altele: |  |  |
| În cazul în care un potenţial ofertant doreşte clarificări cu privire la continutul Documentaţiei de atribuire, acesta are dreptul de a solicita clarificări. Data limita de primire a solicitarilor de clarificari : cu 6 zile inaintea datei de depunere a ofertelor, Adresa :Primăria Tg.Secuiesc, p-ţa Gabor Aron, nr.24, Tg.Secuiesc Data limita de transmitere a raspunsului la clarificari: 3 zile lucratoare de la data solicitarii. Toate răspunsurile la solicitările de clarificări vor fi postate de către autoritatea contractantă, în SEAP, la secţiunea “Documentaţie şi clarificări”. Autoritatea contractantă este pusă în imposibilitatea de a transmite răspunsul la solicitările de clarificări cu cel puţin 6 (şase) zile înainte de termenul limită de depunere a ofertelor , dacă solicitarea de clarificări nu este transmisă în timp util. Totuşi, Autoritatea contractantă va răspunde la aceste solicitări, în măsura în care perioada necesară pentru elaborarea şi transmiterea răspunsului face posibilă primirea acestuia de către operatorii economici înainte de data limită de depunere a ofertelor. Daca autoritatea contractantă consideră necesar, poate modifica Documentaţia de atribuire ca rezultat al unei solicitări de clarificări |  |  |  |
| I.c. Căi de atac Eventualele contestaţii se pot depune: - la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor si la autoritatea contractantă |  |  |  |
| Denumire: Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor |  |  |  |
| Adresa: Str.Stavropoleos,nr.6,sect.3, |  |  |  |
| Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084 Tara: Romania |  |  |  |
| E-mail: : office@cnsc.ro Telefon: 0213199528/123211 |  |  |  |
| Adresa internet: Fax: |  |  |  |
| Denumirea instanţei competente: TRIBUNALUL Covasna |  |  |  |
| Adresă: str.Kriza Janos nr.2 |  |  |  |
| Localitate: Sfantu Gheorghe |  | Cod postal: 525100 | Tara: RO |
| E-mail: |  | Telefon: 0267-315072 |  |
| Adresa internet: |  | Fax: |  |

I.d.Sursa de finantare :

| Buget local si fonduri structurale | Dupa caz, proiect/program finantat din fonduri comunitare DA X NU □ Program Operational Regional 2007-2013 |
| --- | --- |

II:  OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere

| II.1.1) Denumire contract: Servicii de elaborare PT+DDE+Caiet de sarcini + Documentaţie pentru obtinerea autorizaţiei de construire şi a avizelor prevăzute în Certificatul de urbanism + Verificare proiecte + Asistenta tehnica pe parcursul implementarii pentru proiectul de finantare “Amenajare sit industrial pe platforma unei foste fabrici de prelucrare si industrializare a lemnului din Tg.Secuiesc” -Proiectul tehnic se va elabora conform Ordin nr.863/2008; -Documentaţia va fi furnizată în 5 exemplare în original, precum şi un exemplar pe suport electronic în format .DOC si AUTOCAD (DWG). |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| II. 1.2) Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare (Alege o singură categorie – lucrări, produse sau servicii – care corespund în cea mai mare parte obiectului contractului sau achiziţiei) |  |  |  |
| (a) Lucrări □ | (b) Produse □ |  | (c) Servicii X |
| Execuţie □ Proiectare şi execuţie □ Realizare prin orice mijloace corespunzătoare cerinţelor specificate de autoritate contractantă □ | Cumpărare □ Leasing □ Închiriere □ Cumparare in rate □ |  | Categoria serviciului 2A X 2B □ |
| Principala locatie a lucrarii ________________________ Cod CPV/ CPSA □□□□□□□□/ □□□□□ | Principalul loc de livrare ____________________ Cod CPV/CPSA □□□□□□□□/□□□□□□ |  | Principalul loc de prestare: MUNICIPIUL TG.SECUIESC Cod CPV 71220000-6 71356200-0 |
| II. 1. 3) Procedura se finalizeaza prin : Contract de achiziţie publică: X Încheierea unui acord cadru □ |  |  |  |
| II. 1.4. Durata contractului de achizitie publica Ani □□ luni : □□ zile □□ (de la atribuirea contractului) Contractul se încheie pe o perioadă cuprinsă între data intrării în vigoare prin semnarea de către ambele părţi şi data de predare a documentatiei. Termenul de predare: 40 zile calendaristice de la data semnarii contractului. |  |  |  |
| II.1.5.Informaţii privind acordul cadru (dacă este cazul) |  |  |  |
| Acordul cadru cu mai mulţi operatori □ Nr. □□□ sau, dacă este cazul nr. □□□ maxim al participanţilor al acordului cadru vizat |  | Acordul cadru cu un singur operator □ |  |
| Durata acordului cadru: Durata în ani □□ sau luni □□□ |  |  |  |
| Posibilitatea de a relua competitia cu semnatarii acordului cadru DA □ NU □ |  |  |  |
| II.1.6) Divizare pe loturi da □ nu X Daca da: Un singur lot □ Unul sau mai multe □ Toate loturile □ |  |  |  |
| II.1.7) Oferte alternative sunt acceptate DA □ NU x II.1.8) Valoarea supusa licitatiei (fara TVA): 210.000 lei |  |  |  |

II.2) Cantitatea sau scopul contractului

II.2.1) Scopul serviciilor care trebuie prestate : Servicii de proiectare conform caietului de sarcini(Tema de proiectare),Asistenta tehnica

II.2.2) Optiuni da □ nu x

III. Conditii specifice contractului

| III.1 Alte conditii particulare referitoare la contract (dupa caz) III.1.1. Contract rezervat (daca DA scurta descriere ) III.1.2. Altele (daca DA, descrieti) | DA □ NU x DA □ NU x |
| --- | --- |

IV: PROCEDURA

| IV.1) Procedura selectata |  |
| --- | --- |
| Licitatie deschisa □ Licitatie restransa □ Licitatie restransa accelerata □ Dialog competitiv □ | Negociere cu anunt de participare □ Negociere fara anunt de participare □ Cerere de oferta X Concurs de soluţii □ |

IV.2)  Etapa finala de licitatie electronica       DA  □        NU  x

III.2.) Legislatia aplicata - OUG 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii; - HG 925 /2006, pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii; - Legea nr. 337/2006, pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii cu modificările ulterioare - OUG 30/2006, privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica; • Hotararea Guvernului nr. 942/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica. • Hotararea Guvernului nr. 782/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor. •Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativHotararea Guvernului nr. 782/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor.

V. CRITERII DE CALIFICARE SI/SAU SELECTIE

| V.1) Situatia personala a candidatului / ofertantului |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Declaraţii privind eligibilitatea(situatia personala a operatorului economic) | Cerinţă obligatorie: prezentare Anexa nr. 10 |  |  |
| Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 Solicitat x Nesolicitat □ | Cerinţă obligatorie: 1. Completare si prezentare Anexa nr. 10/1 - Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006; |  |  |
| Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 691 Solicitat x Nesolicitat □ | Cerinţă obligatorie: 1. Completare si prezentare Anexa nr. 10/2 - Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 691 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare |  |  |
| Prezentare indeplinire obligatiilor fiscale Solicitat x Nesolicitat □ | Cerinta obligatorie : prezentare formulare tip emise de organismele competente cu valabilitate la data deschiderii licitaţiei. Certificate de atestare fiscală in original sau copie legalizata privind îndeplinirea obligaţiilor faţă de: - Bugetul de stat (bugetul consolidat) - Bugetul local pentru sediul societatii - Pentru persoanele străine : document similar emis de organele fiscale abilitate din ţările respective (în original şi în traducere legalizată) |  |  |
| V.2) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare) |  |  |  |
| Persoane juridice/ fizice romane | 1.Certificat constatator emis de oficiul registrului comertului de pe Langa Tribunalul teritorial (prin care se va dovedi ca are ca activitate domeniul ce face obiectul contractului de servicii din prezenta documentatie). 2. Certificat de inmatriculare 3. Documente edificatoare care sa dovedeasca ca sunt intreprinderi mici si mijlocii, emise de autoritatile competente din tara, sau declaratii pe propria raspundere, dupa caz ( numai societatile care doresc sa beneficieze de facilitatile prevazute de Legea nr.346/2004 privind stimularea infintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii ). |  |  |
| Persoane juridice /fizice straine | Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care candidatul/ofertantul este rezident(in original si in traducere legalizata in limba romana) |  |  |
| V. 3.) Situatia economico-financiara |  |  |  |
| Informatii privind cifra de afaceri Solicitat x Nesolicitat □ | -situaţiile financiare anuale pe anii 2008, 2009, 2010 vizat şi înregistrat de organele competente, in copie -completare formular anexat INFORMAŢII GENERALE (cifra de afaceri medie pe anii 2008, 2009, 2010, trebuie sa fie min 400.000 ron) Anexa nr. 11 |  |  |
| V.4.) Capacitatea tehnica si sau profesionala |  |  |  |
| Informatii privind capacitatea tehnica Solicitat x Nesolicitat □ Obs. Amplasamentul se poate vizita zilnic intre orele 10.00 – 14.00. | 1. Declaraţie privind lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani- Anexa nr. 15 2. Lista cuprinzand utilajele, echipamentele tehnologice inclusiv dotarile pe care ofertantul urmeaza sa le utilizeze pentru indeplinirea contractului- Anexa nr. 13 3. Ofertantul trebuie să prezinte personalul de specialitate care este considerat strict necesar pentru îndeplinirea contractului de servicii şi prezentarea de CV-uri semnate pentru persoanele cheie în îndeplinirea contractului , calificari ale personalului , efectivele medii anuale ale personalului pe ultimii 3 ani. –Anexa nr. 14, Anexa nr. 42 Se solicita urmatorul personal strict necesar: - Sef proiect arhitect -1 persoana cu diploma si drept de semnatura, membru al OAR; - un specialist de rezistenta ; - un inginer (subinginer) instalatii; - un inginer (subinginer) constructii drumuri; - un inginer (subinginer) autorizat ANRE – proiectare instalatii gaze naturale; -inginer (subinginer) autorizat ANRE , proiectare instalatii electrice-statie de transformatoare; 4.Experienţă similară Ofertantul trebuie să prezinte, încheierea si îndeplinirea în ultimii 3 ani, a cel putin un sau mai multe contracte in valoare totala de min 200.000 lei fara TVA , ale caror obiect a fost executarea unor servicii similare: -proiectare hala de productie obligatoriu min. 800 mp; -proiectare sistem de alimentare apa-canalizare; -proiectare retele electrice-proiectare obligatoriu amenajare post transformator; -proiectare retele gaz; -proiectare drum. Prezentarea experientei similare in toate profilele de mai sus este obligatorie. In cazul asocierii (subcontractarii)a mai multor societati, valoarea experientei similare se dovedeste prin cumul. Se vor prezenta contractele de proiectare şi procesele verbale ale proiectelor în copie, recomandarea din partea beneficiarului, care să certifice realizarea proiectului tehnic în mod corespunzător |  |  |
| V.5). Informaţii privind subcontractanţii (daca este cazul) Solicitat X Nesolicitat □ | 1. Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti, indiferent de pondere, si specializarea acestora, „Declaratie privind parte/partile din contract care sunt indeplinite de catre subcontractanti si specializarea acestora”; Anexa nr. 18 2. Acord de subcontractare din care sa rezulte informatii privind lucrarile executate si/sau serviciile prestate de subcontractati, daca este cazul. |  |  |
| Informaţii privind asocierea (daca este cazul) Solicitat X Nesolicitat □ | # Se desemnează liderul asociaţiei printr-o împuternicire scrisă semnată de fiecare partener. Prezentare– Model ACORD DE ASOCIERE în vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică. Anexa nr. 44 |  |  |
| V.6) Standarde de asigurare a calităţii |  |  |  |
| Solicitat X Nesolicitat □ |  | Ofertantul trebuie sa prezinte documente emise de organisme nationale sau internationale acreditate care confirma: - certificarea implementarii Sistemului de management al calitatii de catre firmele ofertante, respectiv ISO 9001:2001 sau echivalentul acestuia din seriile de standarde europene relevante, in copie legalizata; Ofertantul poate să aducă orice alte probe sau dovezi, în măsură în care probele/dovezile prezentate confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calităţii. |  |
| V.7) Standarde de protecţia mediului si cond. de munca |  |  |  |
| Solicitat □ Nesolicitat X |  |  |  |

VI. PREZENTAREA OFERTEI

| VI.1) Limba de redactare a ofertei | Limba romana |
| --- | --- |
| VI.2) Perioada de valabilitate a ofertei | 90 zile de la data deschiderii ofertelor |
| VI.3)Pretul documentatiei de atribuire | Gratuit |
| VI.3.1)Valoarea garantiei de participare | 1) Cuantumul garantiei de participare este: 4.000 lei. In cazul ofertantilor din categoria IMM, garantia de participare se constituie in procent de 50 % din cuantumul precizat anterior. Ofertantul va prezenta o declaratie pe proprie raspundere, conform Anexei 1 din Legea nr. 346/2004 din care sa rezulte ca se incadreaza in categoria I.M.M.-urilor. 2) In cazul unei asocieri, asocierea trebuie sa se incadreze in conditiile impuse de Legea nr. 346/2004 Perioada de valabilitate a garantiei de participare: 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. Garantia de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la deschiderea ofertelor. 3) Modul de constituire a garantiei de participare acceptat: Prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară ori de o societate de asigurări, care se prezintă în original, în cuantumul şi pentru perioada prevăzută în documentaţia de atribuire. -depunere a unui ordin de plată –depunerea la casieria autoritatii contractante a sumei în numerar. -scrisoare de garantie bancară în favoarea Primăriei municipiului Targu Secuiesc Cont: RO57TREZ2575006XXX001819 deschis la Trezoraria mun.Tg.Secuiesc Cod fiscal: 4201813 În orice situaţie, dovada constituirii garanţiei de participare trebuie să fie prezentată cel mai târziu la data şi ora stabilita pentru deschiderea ofertelor. Ofertantul pierde garantia de participare, atunci când se află în oricare dintre următoarele situaţii: a) îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia; b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, nu constituie garanţia de bună execuţie în perioada de valabilitate a ofertei în care urmează să se semneze contractul; c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, refuză să semneze contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a ofertei. NOTĂ: Ofertele care nu sunt însoţite de garanţia de participare in cuantumul, forma si avand perioada de valabilitate solicitate in fişa de date, vor fi declarate respinse in cadrul sedintei de deschidere. |
| VI.4) Modul de prezentare a propunerii tehnice | Cerinţe obligatorii: Propunerea tehnica se va elabora cu respectarea cerintelor din caietul de sarcini (Tema de proiectare pe baza reglementarilor stipulate in Ordinul nr 863din 2008 pentru aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii", precum si a INSTRUCTIUNII din 2 iulie 2008 de aplicare a unor prevederi din Hotararea Guvernului nr. 28/2008 |
| VI.5) Modul de prezentare a propunerii financiare | Propunerea financiara se va elabora cu respectarea cerintelor din caietul de sarcini. Completare formulare: -Formular de oferta Valoarea totală a ofertei va fi exprimată în lei, cât şi în Euro cu şi fără TVA în conformitate cu Formularul de ofertă. Echivalentul în Euro al valorii exprimate în lei se va determina corespunzător cursului de schimb valutar, calculat de BNR, in luna ianuarie 2010: 1 euro= 4,2325 lei Ofertantul va elabora propunerea financiară, astfel încât aceasta să furnizeze toate informaţiile solicitate (valoarea totală a serviciilor care urmează să fie prestate, fără TVA, taxa pe valoarea adăugată va fi evidenţiată distinct;) pentru realizarea serviciilor care fac obiectul prezentei Documentaţii de atribuire. Ofertantul îşi va pregăti propunerea financiară ţinând cont de următoarele: a) Moneda de bază/referinţă a contractului, în funcţie de care se va aprecia modul de indeplinire de către Achizitor a obligaţiei de plată a preţului contractului, este leul; toate referirile la euro, din ofertă, contract sau alte înscrisuri ce privesc atribuirea, încheierea sau executarea contractului, privesc în mod exclusiv monitorizarea statistică a investiţiei. b) Ofertantul este responsabil pentru includerea în oferta financiară a tuturor serviciilor prevăzute în Caietul de sarcini pusă la dispoziţie de către Autoritatea Contractantă. c) Oferta va fi respinsă ca fiind inacceptabilă în conformitate, după caz, cu art. 36, al. (1), lit. e) şi e1) din HG 925/2006, cu modificările şi completările ulterioare, dacă preţul, fără TVA, din propunerea financiară depăşeşte cu mai mult de 10% valoarea estimată comunicată prin anunţul de participare. d) Oferta va fi respinsă ca fiind inacceptabilă în conformitate, cu art. 36, al. (1), lit. f) din HG 925/2006, cu modificările şi completările ulterioare, dacă în urma verificărilor prevăzute la art. 202 şi 203 din Ordonanţa de urgenţă 34/2006, se constată că oferta are un preţ neobişnuit de scăzut pentru ceea ce urmează a fi furnizat/prestat/executat, astfel încât nu se poate asigura îndeplinirea contractului la parametrii cantitativi şi calitativi solicitaţi prin caietul de sarcini. Notă: - În cazul în care operatorul economic execută contractul în asociere sau prin subcontractare, anexa la oferta financiară va fi prezentată astfel încât să rezulte care sunt părţile de contract pe care le execută fiecare dintre asociati sau subcontractanti. |
| VI.6) Modul de prezentare a ofertei a) adresa la care se depune oferta b) data limita pentru depunerea ofertei c) numarul de exemplare in copie d) mod de prezentare | Ofertele vor fi transmise prin poştă (scrisoare recomandată cu confirmare de primire) sau depuse direct de către ofertant la sediul autorităţii contractante: PRIMARIA MUN TG.SECUIESC,pta Gabor Aron, nr.24, cod postal 525400 2011.07.12, ora 10.00. Ofertantul trebuie să prezintă oferta într-un original şi o copie. Pe fiecare plic netransparent se va scrie: ORIGINAL, respectiv COPIE. Plicurile se vor introduce într-un plic exterior, inchis corespunzator si netransparent. Documentele de calificare vor fi introduse intr-un plic distinct. Plicurile interioare trebuie să fie marcate cu denumirea si adresa ofertantului pentru a permite returnarea ofertei fară a fi deschisa, în cazul în care oferta respectivă este declarată întârziata. Plicul exterior trebuie să fie marcat cu adresa autoritatii contractante, titlul programului pentru care se face oferta si cu inscriptia: A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA, 2011.07.12, ora 11.00. Dacă pachetul exterior nu este marcat conform prevederilor,autoritatea contractantă nu îsi asumă nici o responsabilitate pentru ratacirea ofertei. Ofertantii au obligatia de a semna, stampila si a numerota fiecare pagina a ofertei precum si de a anexa un opis al documentelor prezentate. 6. Pe langa documentele de calificare, cele cuprinse in propunerea tehnica si cea financiara solicitate, se vor prezenta si urmatoarele documente: - scrisoare de inaintare - imputernicirea scrisa din partea ofertantului, pentru persoanele desemnate sa participe la deschidere a ofertelor. Oferta care este depusă/transmisă la o altă adresă a autorităţii contractante decât cea stabilită în anunţul de participare ori care este primită după expirarea datei limită pentru depunere sau pentru care nu a fost constituită garanţia de participare se returnează nedeschisă. Ofertantul va suporta toate costurile asociate elaborării şi prezentării ofertei sale, precum şi documentelor care o însoţesc. |
| VI.7) Data limită de depunere a ofertelor | 2011.07.12, ora 10.00 |
| VI.8) Posibilitatea retragerii sau modificării ofertei | - Autoritatea contractanta ofera posibilitatea retragerii ofertei de la data depunerii pana la data si ora limita de deschidere a ofertelor. Ofertantul trebuie sa depuna o solicitare scrisa privind acest lucru. - Autoritatea contractanta nu accepta modificarea ofertei. - Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora, cad in sarcina operatorului economic. Oferta depusa la o alta adresa a autoritatii contractante decat cea stabilita sau dupa expirarea datei limita pentru depunere este considerata intarziata si se returneaza nedeschisa. |
| VI.9) Deschiderea ofertelor | Ofertele se vor deschide la sediul autorităţii contractante, la data 2011.07.12, ora 11.00 de către comisia de evaluare. Ofertantul poate fi reprezentat de către reprezentantul legal al ofertantului sau de o persoană împuternicită de către reprezentantul legal al ofertantului să participe la şedinţa de deschidere a ofertelor . |

VII. CRITERII DE ATRIBUIRE

VII.1) Preţul cel mai scăzut X

VII.2) Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic

Factori de evaluare                                             Punctajul maxim alocat

_____________________________________________________________________

1. Preţul ofertei                                                                                                          100

TOTAL:                                                                                                                  100

________________________________________________________________

1. Punctajul pentru factorul de evaluare "preţul ofertei" se acordă astfel:

a) pentru cel mai scăzut dintre preţurile ofertelor se acordă punctajul maxim alocat factorului de evaluare respectiv;

b) pentru alt preţ decât cel prevăzut la lit. a) se acorda  punctajul astfel:

P  = (preţ minim /preţ ) x punctajul maxim alocat

VIII. Atribuirea contractului/ INCHEIEREA acordului-cadru

| VIII.1) Ajustarea preţului contractului da □ nu X |  |
| --- | --- |
| VIII.2). Garanţia de bună execuţie a contractului da X nu□ | Ofertantul invitat de către autoritatea contractantă să încheie contractul de achiziţie publică are obligaţia de a constitui garanţia de bună execuţie în cuantum de 5% din valoarea fara TVA a contractului. In cazul ofertanţilor care se regăsesc în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, garanţia de bună execuţie se constituie în procent de 50% din cuantumul precizat. Acest criteriu se va evalua înainte de semnarea contractului de servicii conform legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii. Garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantie irevocabil si neconditionat, emis în conditiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, conform art. 90 din H.G.R. nr. 925/2006 sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz contractantul are obligatia deschiderii unui cont la dispozitia autoritatii contractante, suma initiala depusa fiind de 0,5% din pretul contractului. Constituirea garantiei de buna executie se face in perioada de valabilitate a ofertei, dar nu mai târziu de 7 zile de la semnarea contractului. În caz contrar, autoritatea contractantă are dreptul de a retine garantia de participare, ofertantul pierzând astfel suma constituită. |

IX. OBSERVAŢII

1.În cazul subcontractării serviciilor peste un procent de 15 % din preţul ofertat sau în cazul asocierii a mai multor societăţi, subcontractanţii care participă peste procentajul mai sus amintit în îndeplinirea sarcinilor  şi asociaţii indferent de procentajul participării, au obligaţia de a prezenta documentele de calificare prevăzute în Documentaţia de atribuire.

2. Conform art.2781 , aliniatul(1) OUG nr.34/2006,modificat , în măsură în care Consiliul respinge contestaţia, autoritatea contractantă va reţine contestatorului din garanţia de participare , în raport cu valoare estimată a contractului, suma de 2.100 lei.

3. Contravaloarea serviciului Asistenta tehnica pe parcursul implementarii pentru proiectul de finantare, parte integrantă din valoarea totală ofertată, se va putea identifica din ofertă.

1). Important : Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare, ofertantul are dreptul de a prezenta iniţial doar o declaraţie pe propria răspundere, semnată de reprezentantul legal, prin care confirmă că îndeplineşte cerinţele de calificare astfel cum au fost solicitate în documentaţia de atribuire. Declaraţia va fi însoţită de o anexă în care ofertantul trebuie să menţioneze succint, dar precis,modul concret de îndeplinire a respectivelor cerinţe- inclusiv,dacă au fost solicitate diverse valori,cantităţi sau alte asemenea.În cazul în care ofertantul uzează de dreptul său mai sus prezentat ,are obligaţia de a prezenta /completa certificatele/documentele edificatoare care probează/confirmă îndeplinirea cerinţelor de calificare, atunci când primeşte din partea autorităţii contractante o solicitare în acest sens, în termenul prevăzut în respectiva solicitare.

2) Comunicările legate de prezenta procedură de achiziţie se vor face doar în scris.

3) Toate actele, documentele, certificatele solicitate vor trebui să fie în perioada de   valabilitate înscrisă pe acestea, sau stabilite prin dispoziţii legale referitoare la acestea. Valabilitatea acestor documente va fi stabilită raportat la momentul depunerii ofertelor.

4) Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita clarificări şi după caz completări ale documentelor prezentate de ofertanţi pentru demonstrarea îndeplinirii cerinţelor stabilite prin criteriile de calificare şi selecţie sau pentru demonstrarea conformităţii ofertei cu cerinţele solicitate.

5) De asemenea, comisia va stabili care sunt clarificările şi completările formale sau de confirmare, necesare pentru evaluarea fiecărei oferte, precum şi perioada de timp acordată pentru transmiterea clarificărilor.

6) În cazul în care ofertanţii nu transmit în perioada precizată de comisia de evaluare clarificările/răspunsurile solicitate, sau în cazul în care explicaţiile prezentate de ofertant nu sunt concludente, oferta se va considera neconformă.

7) În cazul în care ofertantul modifică prin răspunsurile pe care le prezintă conţinutul propunerii tehnice, oferta sa va fi considerată neconformă.

8) În cazul în care ofertantul modifică prin răspunsurile pe care le prezintă conţinutul propunerii financiare, oferta sa va fi considerată neconformă.

9) Modalitatile de participare la procedura de achizitie publica de servicii:

Un ofertant poate participa la procedura de achizitie publica cu o singura oferta, fie in mod individual, fie ca subcontractant sau ca partener al unui consortiu/asociere/societate mixta. In caz contrar, ofertele respective vor fi respinse.

Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a fi obligati sa-si legalizeze asocierea prin autentificarea contractului de asociere, decat daca oferta comuna este declarata castigatoare. Oferta comuna trebuie sa contina toate informatiile solicitate pentru fiecare partener din cadrul asocierii, precum si serviciile pe care le va executa. Oferta trebuie semnata intr-un mod care obliga legal toti partenerii. Unul dintre membrii trebuie numit ca lider responsabil de contract, iar aceasta numire trebuie sa fie prezentata printr-o imputernicire scrisa semnata de catre fiecare partener in parte. Oferta trebuie sa includa un acord de asociere prin care sa se statueze ca toti partenerii sunt responsabili in mod legal, uniti si individual pentru realizarea contractului si ca liderul asociatiei va fi autorizat sa primeasca si sa transmita instructiuni in numele tuturor partenerilor. In caz contrar, oferta va fi respinsa.

Toti partenerii trebuie sa ramana in forma asociativa pe toata durata de realizare a contractului. Orice modificare a asocierii se va putea face numai cu aprobarea prealabila a Autoritatii contractante si numai in situatii exceptionale, noul consortiu/asociere/societate mixta trebuind sa indeplineasca aceleasi criterii de eligibilitate si de conformitate ca si cel initial. In cazul unei asocieri , Scrisoarea de garantie bancara va fi emisa in numele si pentru Liderul Asocierii, iar plata pretului contractului se face catre acesta.

Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.

Este permisa sustinerea capacitatii tehnice a ofertantului de catre o alta persoana juridica prin inchirierea de utilaje, masini, echipamente pentru executarea serviciilor pe baza de contracte de inchiriere ce se vor include in oferta. De asemenea, capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva, conform standardelor si cerintelor impuse de prezenta documentatie de atribuire. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care acesta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate.

-Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.

Capacitatea economica si financiara a ofertantului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care acesta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate.

b)-Dacă ofertantul, pe baza legii privind achiziţia publică, doreşte să îndeplinească cerinţele de eligibilitate economica si financiara sau tehnică şi profesională, prin intermediul resurselor altor persoane, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între ofertant şi persoana respectivă, se va ataşa angajamentul ferm incheiat in forma autentica de un notar public, caz în care persoana respectiva îşi asumă răspunderea să pună la dispoziţia ofertantului resursele invocate.

10) In cazul unei asocieri, asocierea trebuie sa indeplineasca conditiile cerute pentru IMM-uri pentru a beneficia de prevederile legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii.

11) În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligaţia de a accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care probele/dovezile prezentate confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calităţii.

IMPORTANT

1. Proiectul se compune din 2 parti :

Faza A : dezafectarea şi demolarea construcţiilor şi instalaţiilor existente pe amplasament, decontaminarea terenurilor poluate, planarea terenului şi pregătirea sitului reabilitat pentru noi activităţi;

Faza   B : Amenajarea sitului industrial.

Cele doua faze vor fi  tratate separat  pe parcursul proiectarii.Ca atare, fiecare faza va avea un deviz general separat.

Devizul general final al proiectului este constituit din suma devizelor generale ale fazelor A si B.

2.  Documentatia pentru autorizatii vor fi elaborate conform Certificatului de urbanism in vigoare;

3. Proiectantul trebuie sa intocmeasca un proiect pentru alimentarea cu gaz natural al sitului, elaborat numai de catre un proiectant autorizat ANRE,in domeniu.

4.  Proiectul se preda verificat de catre verificatori autorizaţi în domeniu.

5.  Autoritatea contractantă va pune la dispozitia proiectantului :

-expertiza tehnică,auditul energetic în conformitate cu legislaţia în vigoare a cladirii ce urmeaza sa se reabiliteze ;

-studiul topo si geo a sitului.

-analize pentru decontaminarea unor zone, care au servit ca depozit de materiale toxice şi periculoase;

6.  La proiectarea halelor noi se vor avea în vedere următorii parametrii principali de calcul:

-studiul geotenic pentru dimensionarea fundaţiilor

-adâncimea de îngheţ STAS 6054/85

-normativ privind proiectarea structurilor de fundare directă NP 112-04;

-P 100-1/2006 - Cod de proiectare seismică - Partea I - Prevederi de proiectare pentru clădiri;

-GP 016-97 - Ghid de proiectare pentru îmbinări la structuri etajate;

-C 150-99 - Normativ pentru calitatea îmbinărilor sudate;

-C 133-82 - Instrucţiuni pentru îmbinări cu şuruburi de înaltă rezistenţă;

-CR 1-1-3 -2005 - Încărcări de zăpadă;

-NP - 082 -04 - Încărcări de vânt;

-STAS 10101/2A1-78 - Încărcări normate pentru acţiuni datorate procesului de exploatare pentru construcţii industriale;

-STAS 10101/2-85 - Instrucţiuni datorate procesului de exploatare;

-calitatea şuruburilor vor îndeplini condiţiile din STAS 8796/1-80;

-indicativ NE 012-99 „Cod de practică pentru executarea lucrărilor din beton şi beton armat”;

-STAS 10107/0-1990 – Calculul şi alcătuirea elementelor structurale din beton şi beton armat.

7. Achitarea contravalorii proiectului se va face numai dupa avizul Agentiei de dezvoltare regionala Centru si Autoritatii de Management POR.În vederea obtinerii acestor  avize, proiectantul este obligat sa raspunda cererilor de completari, in perioada mentionata de autoritatea contractanta.Dealtfel aceste conditii fac parte din contractul ce se va incheia;

CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII

1. PĂRŢILE CONTRACTANTE

MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC, cu sediul în mun. Târgu Secuiesc, cod poştal 525400, str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, având CIF 4201813, reprezentat prin Rácz Károly - primar, în calitate de ACHIZITOR,

şi

___________________________________________, în calitate de PRESTATOR,

a intervenit prezentul contract.

2. OBIECTUL ŞI PREŢUL CONTRACTULUI

2.1. Prestatorul se obligă să Servicii de elaborare PT+DDE+Caiet de sarcini+Documentaţie pentru obtinerea autorizaţiei de construire şi avize în conformitate cu certificatul de urbanism + Verificare proiecte +  Asistenta tehnica pe parcursul implementarii pentru proiectul de finantare “Amenajare sit industrial pe platforma unei foste fabrici de prelucrare si industrializare a lemnului din Tg.Secuiesc”în termenele convenite, în conformitate cu obligaţiile stabilite în caietul de sarcini, cele asumate prin oferta tehnică, oferta financiară, respectiv cele stabilite prin prezentul contract.

-Proiectul tehnic se va elabora conform Ordin nr.863/2008;

-Documentaţia va fi furnizată în 5 exemplare în original, precum şi un exemplar pe suport electronic în format .DOC si AUTOCAD (DWG).

2.2. Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul stabilit pentru îndeplinirea prezentului contract, după recepţia serviciilor prin proces-verbal de predare-primire şi emiterea facturilor de către prestator. Achizitorul va plăti preţul prin ordin de plată în contul prestatorului, în cel mult 30 de zile de la data preluării facturii.

Achitarea contravalorii proiectului se va face numai dupa avizul favorabil al Agentiei de Dezvoltare Regionala Centru si Autoritatii de Management POR.In vederea obtinerii acestor  avize, proiectantul este obligat sa raspunda cererilor de completari,ori de cate ori este nevoie, in intervalul de timp mentionat de fiecare data de catre autoritatea contractanta.

2.3. Preţul total al contractului este ______________ lei, la care se adaugă TVA.

2.4. PROIECTANTUL VA PARTICIPA LA DERULAREA LUCRARILOR ORI DE CATE ORI ESTE NEVOIE,IN AFARA CELOR PREVAZUTE DE LEGISLATIA IN VIGOARE (Faze determinante, darea de solutii, etc.)

2.5.  Pe baza eleborarii proiectului tehnic sta Studiul de fezabilitate pus la dispozitia proiectantului.Solutiile tehnice impuse de Studiul de fezabilitate nu se modifica in proiectul tehnic!

3. DURATA CONTRACTULUI, TERMENE STABILITE

3.1. Prestatorul se obligă să întocmească şi să predea proiectul verificat da catre verificatori in domeniu  autorizati către achizitor în termen de 40 de zile calendaristice de la intrarea în vigoare prin semnarea contractului de către ambele părţi.

Dupa  predarea proiectului, achizitorul in de curs de 3 zile lucratoare va verifica conformitatea acestuia cu Studiul de fezabilitate.

In cazul in care exista diferente de solutii intre studiul de fezabilitate si  proiectul tehnic, achizitorul are dreptul de a restitui acesta din urma, prestatorul avand obligatia sa efectueze corectiile de vigoare in decurs de 3 zile lucratoare, socotind de la data restituirii proiectului.

Proiectul se receptioneaza, dupa ce se constata conformitatea cu caietul de sarcini.

3.2. Termenele de finalizare şi predare a proiectelor nu se modifica.

4. DEFINIŢII

4.1. În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

contract - actul juridic care reprezintă acordul de voinţă al celor două părţi, încheiat, între o autoritate contractantă, în calitate de “achizitor”, şi, un prestator de servicii, în calitate de “prestator”;

achizitor şi prestator - parţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract;

servicii de proiectare – activităţi a căror prestare face obiectul contractului

standarde - standardele, reglementările tehnice sau orice alte asemenea prevăzute în caietul de sarcini şi în propunerea tehnică;

f.  forţa majoră -  un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi.

g.   zi - zi calendaristică; an - 365 zile.

5. DOCUMENTELE CONTRACTULUI

-caiet de sarcini

-oferta tehnică şi financiară

- alte anexe la contract daca este cazul

6. STANDARDE

6.1. Prestatorul va elabora documentaţia cu respectarea standardelor, normelor şi normativelor în vigoare privind calitatea şi condiţiile tehnice.

7. Prezentului contract îi sunt aplicabile prevederile art. 11^1 din Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

8. OBLIGAŢIILE ACHIZITORULUI

8.1. Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţie prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care acesta le solicită şi pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului.

8.2. Achizitorul este obligat sa plătească pretul contractului în conditile cap. 2.

9. OBLIGAŢIILE PRESTATORULUI

9.1 - Prestatorul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror:

-reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, folosite pentru sau in legatura cu produsele achizitionate, si

-daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de catre achizitor.

9.2. Prestatorul are obligatia de a presta serviciile prevazute in contract cu profesionalismul si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică.

9.3. Prestatorul se obliga sa supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane, materialele, echipamentele si orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitiva cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

9.4.  Prestatorul este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.

9.5. Prestatorul declară că la elaborarea ofertei tehnice precum şi pe parcursul executării contractului va lua în considerare obligaţiile legale referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii, protecţia mediului, protecţia monumentelor istorice, egalitatea de şanse, eficienţă energetică care sunt în vigoare la nivel naţional şi internaţional.

9.6. Prestatorul asigură aplicarea şi respectarea prevederilor legii nr. 319/2006 şi HG nr. 1425/2006, referitoare la SSM. De asemenea, prestatorul are obligaţia de a respecta condiţiile de utilizare, de funcţionare, de exploatare, de întreţinere, de revizie şi de verificare de către organele abilitate a utilajelor, instalaţiilor, echipamentelor tehnice. Documentele doveditoare privind respectarea obligaţiilor susmenţionate se va prezenta la cererea achizitorului.

10. RECEPŢIE ŞI VERIFICĂRI

10.1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea cu prevederile din caietul de sarcini, Ofertă şi prezentul contract prin reprezentanţii săi împuterniciţi în acest scop.

10.2. Recepţia documentaţiei se va face la sediul achizitorului pe baza procesului-verbal de predare-primire.

10.3. Achizitorul este obligat să verifice conformitatea documentaţiei cu prevederile din caietul de sarcini şi contract şi să solicite în scris prestatorului în termen de 10 zile de la primirea documentaţiei completarea eventualelor lipsuri.

10.4. Prestatorul este obligat ca în termen de 10 zile să predea piesele scrise, desenate sau datele constatate ca lipsuri în documentaţie.

11. ÎNCEPERE, FINALIZARE, ÎNTÂRZIERI, SISTARE

11.1. Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt posibil de la semnarea contractului.

11.2. În cazul în care prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate în exclusivitate achizitorului, părţile vor stabili de comun acord:

a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; şi

b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adăuga la preţul contractului.

11.3. Serviciile prestate în baza contractului sau orice fază a acestora prevăzută trebuie finalizată în termenele convenite de părţi, prevăzute de art. 3.1.

11.4. În cazul în care:

a) orice motive de întârziere ce nu se datorează prestatorului; sau

b) alte circumstanţe neobişnuite, susceptibile de a surveni altfel decât prin încălcarea contractului de către prestator,

îndreptăţesc prestatorul să solicite prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a acestora, părţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna un act adiţional.

12. PENALITĂŢI, DAUNE-INTERESE

12.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul întârzie sau nu reuşeşte să îşi îndeplinească obligaţiile asumate prin contract, achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca majorări de întârziere, o sumă echivalentă cu 0,1% pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectiv a obligaţiilor de plată.

12.2. În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termenul stabilit la art. 2.2., acesta are obligaţia de a plăti pentru fiecare zi de întârziere penalităţi în cotă procentuală de 0,1% din preţul facturii sau după caz din plata neefectuată dacă factura nu s-a onorat parţial.

13. REZILIEREA CONTRACTULUI

13.1. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, dă dreptul părţii lezate la rezilierea contractului de servicii şi de a pretinde plata de daune-interese. Rezilierea operează de drept, fără intervenţia instanţelor judecătoreşti şi fără alte formalităţi, după 5 zile de la notificarea scrisă, trimisă celeilalte părţi. (pact comisoriu de gradul IV).

13.2. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de servicii, în cel mult 10 de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public.

14. AJUSTAREA PREŢULUI CONTRACTULUI

14.1. Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.

14.2. Preţul contractului nu se actualizează.

15. SUBCONTRACTANŢI

15.1. Executantul poate încheia contracte cu subcontractanţi în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul, cu condiţia înştiinţării şi obţinerii acordului prealabil expres a achizitorului.

15.2. Executantul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul.

15.3. Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de executant de modul în care îndeplineşte partea sa din contract.

15.4. Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor, dacă aceştia nu îndeplinesc partea lor din contract.

15.5. Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica preţul contractului.

16. CESIUNEA CONTRACTULUI

16.1. Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin contract, fără să obţină, în prealabil, acordul scris al achizitorului.

16.2  Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind obligaţiile asumate prin contract.

17. FORŢA MAJORĂ

17.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

17.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

17.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

17.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

17.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 1 lună, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

18. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR

18.1. Achizitorul şi prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă orice neînţelegere care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

18.2. Dacă părţile nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente.

19.Proprietatea intelectuală

Prestatorul va dezvălui imediat Achizitorului şi va păstra în confidenţialitate întreaga Proprietate intelectuală a documentelor elaborate de el singur sau cu alţii - pe baza prezentului contract. Prestatorul va păstra Proprietatea intelectuală pentru Achizitor şi va întreprinde tot ce este necesar sau dezirabil pentru a atribui Achizitorului. Proprietatea intelectuală a documentelor elaborate pe baza prezentului contract aparţine exclusiv şi în întregime achizitorului. Achizitorul are dreptul deplin de a obţine brevetul sau alte forme adecvate de protecţie a Proprietăţii intelectuale. Deciziile legate de protejarea sau exploatarea Proprietăţii intelectuale rămân la discreţia absolută a Achizitorului.

Prezentul contract contine 5 pagini si s-a încheiat în 2 exemplare originale.

ACHIZITOR, 					             PRESTATOR,

Primar

RÁCZ KÁROLY

- Formulare si modele

# Anexa nr. 10- DECLARAŢIE privind situaţia personală a operatorului economic

Operator Economic

..........................

(denumirea)

D E C L A R A Ţ I E

Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea operatorului economic) în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 180 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 337/2006, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, ................................. reprezentant împuternicit al ............. (denumirea operatorului economic), în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului, la procedura de ................. (se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect ....................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrării), codul CPV ............., la data de ................ (zi/luna/an), organizată de ............ (denumirea autorităţii contractante), declar pe propria răspundere că:

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data completării

Operator economic,

................................. (semnătură autorizată)

Anexa nr. 10/1

OPERATOR ECONOMIC

_____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181

Subsemnatul(a).................................................. [se insereaza numele operatorului economic-peroana juridică], în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de ......................... [ se menţionează procedura] pentru achizitia de ........................................................................... [se inserează, după caz, denumirea podusului, seviciului sau lucrării şi codul CPV], la data de .............. [se inserează data], organizată de ................................................ [se inserează numele autorităţii contractante],

declar pe proprie răspundere că:

- nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator judiciar sau activităţile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu  fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;

- nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a);

- mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care este stabilit până la data solicitată.................

- nu am fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Operator economic,

………………………….

(semnatura autorizată )

Anexa nr. 10/2

OPERATOR ECONOMIC

_____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 691 din OUG nr.34/

Subsemnatul(a).................................................. [se insereaza numele operatorului economic-peroana juridică], în calitate de ofertant/ofertant asociat/subcontractant la procedura de ......................... [ se menţionează procedura] pentru achizitia de ........................................................................... [se inserează, după caz, denumirea podusului, seviciului sau lucrării şi codul CPV], la data de .............. [se inserează data], organizată de ................................................ [se inserează numele autorităţii contractante],

declar pe proprie răspundere că:

- Nu am drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere sau de supervizare şi/sau nu am acţionari ori asociaţi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv sau care se află în relaţii comerciale, astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 69 lit. a), cu persoane ce deţin  din funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante;

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Operator economic,

………………………….

(semnatura autorizată )

# Anexa nr. 11 - INFORMAŢII GENERALE

Operator economic

..................................

(denumirea/numele)

INFORMAŢII GENERALE

1. Denumirea/numele:

2. Codul fiscal:

2.1. Cont Trezorerie

3. Adresa sediului central:

4. Telefon:

Fax:

E-mail:

5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare ...................................

(numărul înmatriculare/inregistrare, data)

6. Obiectul de activitate, pe domenii: __________________________

(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)

6.1. Activităţi CAEN pentru care există autorizare..................................(se va solicita după caz, certificatul constatator conform căruia operatorul economic îndeplineşte condiţiile de funcţionare specifice pentru activitatea CAEN în care se înscrie obiectul contractului de achiziţie)

Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:

1._______________________________________________________

(adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare)

2._______________________________________________________

3._______________________________________________________

4._______________________________________________________

8. Principala piaţă a afacerilor :

9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani :

| Anul | Cifra de afaceri anuală (la 31 dec.) lei | Cifra de afaceri anuală (la 31 dec.) echivalent euro |
| --- | --- | --- |
| 1.............. |  |  |
| 2............. |  |  |
| 3.............. |  |  |
| Media anuală : |  |  |

Operator economic,

..................................

(semnătură autorizată)

# Anexa nr. 13– DECLARAŢIE Privind utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice

Operator economic

_________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

Privind utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........................................................... (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................................................................. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Operator economic,

..................................

(semnătură autorizată)

LISTĂ

privind utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice

| Nr. crt. | Denumire utilaj/echipament/instalaţie | U.M | Cantitate | Forma de deţinere |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Proprietate | În chirie |

Operator economic,

…….........……………….

(semnătură autorizată )

# Anexa nr. 14 – Declaraţie privind efectivul mediu anual al personalului angajat şi al cadrelor de conducere

Operator economic

_________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

PRIVIND EFECTIVUL MEDIU ANUAL AL PERSONALULUI ANGAJAT

ŞI AL CADRELOR DE CONDUCERE

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........................................................... (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................................................................. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

|  | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Personal angajat |  |  |  |
| Din care personal de conducere |  |  |  |

(În cazul solicitării)

Anexez la declaraţie CV-urile personalului de conducere, precum şi a personalului responsabil pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică.

Data completării								Operator economic,

......................									 .................................

(semnătură autorizată)

# Anexa nr. 15 - Declaraţie privind lista principalelor prestări de servicii

Operator economic

_____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR

PRESTĂRI DE SERVICII ÎN ULTIMII 3 ANI

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........................................................... (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................................................................. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Operator economic,

..................................

(semnătură autorizată)

| Nr. crt. | Obiect contract | Codul CPV | Denumirea/nume beneficiar /client Adresa | Calitatea prestatorului*) | Preţ total contract | Procent îndeplinit de prestator (%) | Perioadă derulare contract **) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

Operator economic,

(semnătură autorizată)

*)Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat; subcontractant.

**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a prestării.

# Anexa nr. 18 – Model declaraţie subcontractanţi

Operator economic

_________________

(denumirea/numele)

LISTĂ

CU SUBCONTRACTANŢII

ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA

Subsemnatul .................................................... ofertant/candidat/reprezentant împuternicit al ........................................ (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul de mai jos sunt reale.

| Nrcrt | Denumire /nume subcontractant | Datele de recunoaştere ale subcontractanţilor | Specializare | Partea/părţile din contract ce urmează a fi subcontractate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Operator economic

(semnătură autorizată)

# Anexa nr. 19 - Angajament Terţ susţinător financiar

Terţ susţinător financiar

..........................

(denumirea)           ANGAJAMENT

privind susţinerea financiară

a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici

Către, ................................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ..............................

(denumirea contractului de achiziţie publică), noi .......................(denumirea terţului susţinător financiar), având sediul înregistrat la .................. (adresa terţului susţinător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia ................ (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta/aceştia conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.

Acordarea susţinerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia .......... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) suma de .................................................................. (valoarea totală/parţială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică.

Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să răspundem faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de ..... (denumire ofertant/grupul de operatori economici), în baza contractului de achiziţie publică şi pentru care ...... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) a primit susţinerea financiară conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discuţiune.

Noi, ..................... (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să renunţam definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea contractantă, cât şi faţă de ............ (denumire ofertant/candidat/grupul de ofertanţi), care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.186 alin.(2) din OUG nr.34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea financiară acordată .............................................................. (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici).

Data completării,					Terţ susţinător,

(semnătură autorizată)

# Anexa nr. 20 – ANGAJAMENT privind susţinerea tehnica si profesională a ofertantului/grupului de operatori economici

..........................

(denumirea)				ANGAJAMENT

privind susţinerea tehnica si profesională

a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici

Către, ..............................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ...................... (denumirea contractului de achiziţie publică), noi ............. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), având sediul înregistrat la .......... .............(adresa terţului susţinător tehnic şi profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia.............. (denumirea ofertantului/grupului de operatori economici) toate resursele tehnice şi profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta/aceştia, conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.

Acordarea susţinerii tehnice şi profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia .......... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) resursele tehnice şi/sau profesionale de ................................................ ..................................................................necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică.

Noi, ....................... (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că înţelegem să răspundem, în mod necondiţionat, faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de ....................... (denumire ofertant/candidatului/grupul de operatori economici), în baza contractului de achiziţie publică, şi pentru care ................ (denumire operatorul/candidatului/grupul de operatori economici) a primit susţinerea tehnică şi profesională conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discuţiune.

Noi, .................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm ca înţelegem să renunţăm definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea contractantă, cât şi faţă de ................. (denumire ofertant/grupul de ofertanţi), care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.190 alin.(2) din OUG nr.34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea tehnică şi profesională acordată .............................................................. (denumirea ofertantului/lcandidatului/grupului de operatori economici).

Data completării,							Terţ susţinător,

...........................							.....................

(semnătură autorizată)

# Anexa nr. 21– Declaraţie terţ susţinător tehnic şi profesional

Terţ susţinător tehnic şi profesional

..........................

(denumirea)

Declaraţie

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .......................... (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care dispun şi care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică............................................................. sunt reale.

Declar de asemenea că vom disponibiliza aceste resurse necondiţionat, în funcţie de necesităţile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică având ca obiect..........................................................( obiectul contractului).

LISTA

privind logistica, utilajele, instalaţiile şi echipamentele tehnice aflate în dotare si care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică

| Nr. crt | Denumire utilaj/echipament/instalaţie | Cantitate U.M. | Forma de deţinere |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Proprietate | În chirie |

Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră tehnică şi profesională oferită .............................................. ....................................................(denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici).

Data completării,						Terţ susţinător,

(semnătură autorizată)

# Anexa nr. 22– Declaraţie terţ susţinător tehnic şi profesional

Terţ susţinător tehnic şi profesional

..........................

(denumirea)

Declaraţie

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........(denumirea terţului susţinător tehnic si profesional), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului angajat şi al cadrelor de conducere şi care urmează a fi efectiv alocat pentru indeplinirera contractului de achiziţie publică.................................................... sunt reale.

LISTA

privind personalului angajat şi al cadrelor de conducere care urmează a fi efectiv

alocate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică

|  | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Personal angajat |  |  |  |
| Din care personal de conducere |  |  |  |
| Personal efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului |  |  |  |
| Din care personal de conducere efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului |  |  |  |

Anexez declaraţiei, CV-urile personalului de conducere precum şi ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate, referitoare la experienţa anterioară, capacităţile tehnice şi personalul angajat şi cel de conducere sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ........... (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră tehnică şi profesională oferită .............................................. ....................................(denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici).

Data completării,					Terţ susţinător,

(semnătură autorizată)

# Anexa nr. 24– Formular de ofertă - servicii

..............................................

(denumirea/numele ofertant)

FORMULAR DE OFERTĂ

Către ....................................................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului ...... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus mentionată, să prestăm ...................... (denumirea serviciului) pentru suma de .................................. (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei) platibilă după recepţia serviciilor, la care se adaugă TVA în valoare de .............................................. (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile din anexă, în graficul de timp solicitat de autoritatea contractantă. (se va indica anexa la formular)

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ................................................................................... zile (durata în litere şi cifre)

respectiv până la data de ....................... (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.

5. Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare)

|_| depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”.

|_| nu depunem ofertă alternativă.

6. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă primită.

Data _____/_____/_____

...............................................................................,

(nume, prenume şi semnătură),

L.S.

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ....................................... (denumirea/numele operatorului economic)

# Anexa nr. 25- Centralizator de preţuri servicii

..........................................................

(denumirea/numele ofertant)

CENTRALIZATOR DE PREŢURI

pentru servicii

Anexă la ofertă

| Nr. crt | Activitatea (gama/faza) | Cantitatea | Preţul unitar |  | Preţul total |  | Taxa pe valoarea adăugată |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lei | Euro | Lei (col 2x col 3) | Euro (col 2 x col 4) | Lei |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |

| TOTAL Lei: Euro: | ........ % asociaţi lei: ........ % subcontractanţi lei: |
| --- | --- |
|  | ........ % asociati euro: ........ % subcontractanti euro: |

.............................................

(semnătura autorizată)

L.S.

# Anexa nr. 42 - PERSONAL MUNCITOR DE SPECIALITATE

OPERATOR ECONOMIC

Denumire

LISTA

CU PERSONAL MUNCITOR DE SPECIALITATE

Subsemnatul ________________________, reprezentant legal al .................................... (denumire operator economic) declar pe propria răspundere că pentru lucrarea” _______________________________________________________” voi folosi următorul personal:

| Nr. crt. | Specialitate | Numele şi prenumele | Angajat Permanent temporar |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. 2. …. | ________________ ________________ |  |  |  |

Data completării:					Operator economic,

………… ……………………….

(semnătura autorizată )

Anexa nr. 44– Model ACORD DE ASOCIERE

ACORD DE ASOCIERE

în vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică

Prezentul acord de asociere are ca temei legal art. 44, alin. 1 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin legea nr.337/2006.

- Părţile acordului :

_______________________, reprezentată prin................................, în calitate de..............

(denumire operator economic, sediu, telefon)

şi

________________________ reprezentată prin..............................., în calitate de..............

(denumire operator economic, sediu, telefon)

2. Obiectul acordului:

2.1 Asociaţii au convenit să desfăşoare în comun următoarele activităţi:

a) participarea la procedura de achiziţie publică organizată de ................................... ................................(denumire autoritate contractantă) pentru atribuirea contractului /acordului cadru ...........................................................(obiectul contractului/acordului-cadru)

b) derularea în comun a contractului de achiziţie publică în cazul desemnării ofertei comune ca fiind câştigătoare.

2.2 Alte activitaţi ce se vor realiza în comun:

1. ___________________________________

2. ___________________________________

… ___________________________________

2.3 Contribuţia financiară/tehnică/profesională a fiecarei părţi la îndeplinirea contractului de achiziţie publică este:

1._______ % S.C. ___________________________

2._______ % S.C. ___________________________

2.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activităţile comune desfăşurate de asociaţi se va efectua proporţional cu cota de participare a fiecărui asociat, respectiv:

1._______ % S.C. ___________________________

2._______ % S.C. ___________________________

3. Durata asocierii

3.1 Durata asocierii constituite în baza prezentului acord este egală cu perioada derulării procedurii de atribuire şi se prelungeşte corespunzător cu perioada de îndeplinire a contractului ( în cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie).

4. Condiţiile de administrare şi conducere a asociaţiei:

4.1 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru întocmirea ofertei comune, semnarea şi depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord.

4.2 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru semnarea contractului de achiziţie publică în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord, în cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie).

5. Încetarea acordului de asociere

5.1 Asocierea îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze:

- expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul;

- neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a activităţilor prevăzute la art. 2 din acord;

- alte cauze prevăzute de lege.

6 Comunicări

6.1 Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă la adresa/adresele ......................................................., prevăzute la art..........

6.2 De comun acord, asociaţii pot stabili şi alte modalităţi de comunicare.

7 Litigii

7.1 Litigiile intervenite între părţi se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare vor fi soluţionate de către instanţa de judecată competentă.

8. Alte clauze:____________________________________________

Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de.....exemplare, câte unul pentru fiecare parte, astăzi............................(data semnării lui)

Liderul asociatiei:

______________________

(denumire autoritate contractanta)

ASOCIAT 1,

___________________

ASOCIAT 2,

___________________

Notă!: Prezentul acord de asociere constituie un model orientativ şi se va completa în funcţie de cerinţele specifice ale obiectului contractului/contractelor.

# Anexa nr. 45– Model scrisoare de înaintare

| OPERATORUL ECONOMIC ___________________ (denumire / sediu ) | Înregistrat la sediul autorităţii contractante nr._________data___________ora_____ |
| --- | --- |

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către ________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Ca urmare a anunţului/invitaţiei de participare nr. ______ din ______________, privind aplicarea procedurii de ____________________(denumire procedură) pentru atribuirea contractului _________________________________________(denumirea contractului de achiziţie publică),

noi ________________________________________ (denumirea/numele operatorului economic) vă transmitem alăturat următoarele:

1. Documentul ______________________(tipul, seria/numărul, emitentul) privind garanţia pentru participare, în cuantumul şi în forma stabilită de dumneavoastră prin documentaţia de atribuire;

2. Pachetul/plicul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un număr de ________ copii:

a) oferta;

b) documentele care însoţesc oferta.

c) mostre, schiţe după caz.

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele.

Data completării ___________				Cu stimă,

Operator economic,

...................................										 (semnătura autorizată )

# Anexa nr. 52 – Model SOLICITĂRE DE CLARIFICĂRI către Autoritatea contractantă

SOLICITĂRI DE CLARIFICĂRI

Către,

_________________________________

(denumire autoritate contractanta)

Referitor la procedura de ____________________ (tip procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică/încheierea acordului-cadru ___________________ cod CPV ________________, vă adresăm următoarea solicitare de clarificări cu privire la:

……………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

Faţă de cele de mai sus, vă rugăm sa ne prezentaţi punctul dumneavoastră de vedere cu privire la aspectele menţionate mai sus.

Cu considerate,

S.C.____________________

___________________________

(adresa)

………………………………………

# (semnatura autorizată)

# Anexa nr. 56– MODEL DE CONTESTAŢIE

Formular pentru persoane juridice

Antet/contestator

………………………….

CONTESTAŢIE

Subscrisa………………………....... (denumirea persoanei juridice), cu sediul în …….....................................………., cod unic de înregistrare ...…………………………, reprezentată legal prin .................... în calitate.........., în calitate de ofertant/candidat la procedura de atribuire ........... a contractului de achiziţie publică (obiectul contractului) ………………., organizată de autoritatea contractantă ……………………… (denumirea autorităţii contractante) …….., având sediul în (adresa autorităţii contractante) …………..........................., formulez prezenta:

CONTESTAŢIE

prin care solicit

anularea actului

obligarea autorităţii contractante de a emite un act

obligarea autorităţii contractante la adoptarea de măsuri necesare pentru remediere actului/actelor care afectează procedura de atribuire.

…………………………..

Se nominalizează actul/actele atacate.

Motivele care stau la baza contestaţiei sunt :

- în fapt …………………………………………..

- în drept ……………………………………….

În sprijinul contestaţiei depun următoarele mijloace de probă:

………………………

Data,

Reprezentat legal (nume/prenume în clar)

___________________

STUDIU DE FEZABILITATE PRIVIND

AMENAJAREA UNUI SIT INDUSTRIAL ÎN MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC PE PLATFORMA UNEI FOSTE FABRICI DE PRELUCRARE ŞI INDUSTRIALIZARE A LEMNULUI

Amplasament: loc. Târgu Secuiesc str. Gării, judetul Covasna

Titularul investiţitei: CONSILIUL LOCAL Târgu Secuiesc,

reprezentat de primar Rácz Károly;

Beneficiarul investiţiei: CONSILIUL LOCAL Târgu Secuiesc,

reprezentat de primar Rácz Károly;

Proiectant general: SC ENVIRO QUALITY SRL, reprezentat de

administrator, Németh Imre

LISTA SEMNATURI

S.C. ENVIRO QUALITY   S.R.L.               Henning Helga    ………………

S.C. BUILD INVEST S.R.L.: 		ing. Nagy Zsolt ………………

ŞEF PROIECT: 				ing. Nagy Zsolt ………………

CONSULTANT: 		                     Derzsi Laszlo.......... …………..

CAPITOLUL A: Piese scrise

Date generale:

1 Denumirea obiectivului de investiţii: Amenajarea unui sit industrial în municipiul Târgu Secuiesc pe platforma unei foste fabrici de prelucrare şi industrializare a lemnului;

2  Amplasament: mun. Târgu Secuiesc, str. Gării, nr. 49A, judeţul Covasna;

3 Titularul investiţiei: CONSILIUL LOCAL TÂRGU SECUIESC;

4 Beneficiarul investiţiei: CONSILIUL LOCAL TÂRGU SECUIESC, reprezentat de primar Rácz Károly

5 Elaboratorul studiului: SC ENVIRO QUALITY SRL, Cluj Napoca, str. Kelemen Lajos, nr.8

După debitare, cheresteaua se spintecă şi se retează la lungime, apoi se sortează pe clase de Informaţii generale privind proiectul

1. Situaţia actuală şi informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului

Pe amplasamentul studiat, având o suprafaţă de 72.809 mp se află resturile din demolarea a 79 de clădiri, şi o hală existentă într-o stare relativ bună. Aceste dărămături şi rămăşiţe aparţin facilităţilor fostei fabrici de prelucrare şi industrializare a lemnului.

Fabrica, cu ultimile denumiri SETTPPL, pe urmp SC BRAFOR SA și SC PALADIUM SRL,  a fost construită în începând cu anul 1902, ulterior, pe parcursul anilor a fost extinsă şi modernizată, în functie de solicitări şi diversificarea produselor finite.

Profilul fabricii era debitarea buştenilor în cherestea, producerea de lăzi,semifabricate şi prefabricate din lemn, precum şi comercializarea acestora.

Materia primă prelucrată pe platformă şi produse realizate:

-Buşteni fag ‚ brad;

-Chereste rezultată, din care :

-pentru consum propriu;

-pentru comercializare;

-Lăzi;

-Prefabricate

. Scândura obţinută a fost tratată cu aburi, iar o parte a fost supusă procesului de antiseptizare cu substanţe chimice împotriva putrezirii, pentru distrugerea sporilor de ciuperci.

- Descrierea proceselor tehnologice anterioare

- 1. Materia primă : buşteni de diferite tipuri de lemn.

Buştenii au ajuns pe două căi în incintă :

-cu autocamioane;

-cu vagoane.

Materia primă sub formă de buşteni se aprovizionează pe C.F. sau auto şi se descarcă  direct pe rampa de depozitare a buştenilor cu ajutorul unei macarale portal, rampă situată pe partea nord-estică a platformei. Rampa este betonată în totalitate, având la mijloc stâlpi pentru iluminat.

Urmează sortarea buştenilor pe grupe de diametre.

Manipulările în depozit inclusiv alimentarea transportoarelor de la hala gatere se face cu IFRON-ul.

- 2. Prelucrarea primară a buşteanului de lemn

Prelucrarea primară a materialului lemnos se realiza cu ajutorul gaterelor, se obţinea scândură, grindă, etc.

Gaterele se aflau pe partea sudică rampei de depozitare, fiind poziţionate în felul următor:

-5 bucăţi gatere verticale în Hala gatere ;

-1 gater separat, întro-o hala separată .

Buştenii cu diametrul mai mare de 1 m erau debitaţi cu ajutorul gaterului solitar din hala C16.

Lângă  hala gaterelor verticale  se afla un buncar de rumeguş , de unde rumeguşul ajungea prin cădere liberă în vagon sau camion.

Buştenii cu diametrul mai mare de 1 m erau debitaţi cu ajutorul gaterului solitar. Pentru acest gater , la fel şi pentru minigaterul s-a amenajat un buncăr de rumeguş cu posibilitate de umplere în camioane.

- 3. Prelucrarea scândurii

3.1. Scândură pentru construcţii, mobilă, etc.

Din hala cu cele 4 gatere:

- calitate  şi se încarcă pe vagoneţi.

Cheresteaua de fag cl.A şi B şi frize se introduc în camerele de aburire.Celelalte sorturi se transportă în şopronul de sortare

Din aburitoare, după uscarea corespunzătoare, scândura se stivuieşte în şipcă este preluată de incărcătoarele frontale, care au transportat aceste legături pe rampa de depozitare scândură, aflată pe partea sud-estică a platformei în vederea zvântării la umiditatea de 24%. O parte din scândură a fost aşezată direct pe rampa de depozitare, iar o altă parte a fost tratată cu chimicale impotriva insectelor, în funcţie de prelucrarea ulterioară. Apa rezultată în urma aburirii scândurii a fost preluată, prin canale da colactare subterane, la staţia de epurare a fabricii

Antiseptizarea s-a desfăşurat în felul următor :

-întru-un bazin subteran din beton cu dimensiunile 6,70x4,80 şi adâncime 2,96 m s-a preparat o soluţie pentru antiseptizare, utilizând substanţe chimice specifice acestei activităţi;

-lângă bazin a fost montată o macara;

-legăturile de lemn au fost transportate pe platforma de lângă macara, de unde au acestea au fost imersate în bazinul de tratare;

-după o anumită perioadă de timp, stabilit de procesul tehnologic referitor la tratarea lemnului, aceste legături au fost scoase din bazin, păstrate un anumit timp deasupra acestuia, pentru a permite scurgerea soluţiei înapoi în bazin, după care au fost aşezate pe o rampă de depozitare-uscare.

Chimicalele au fost depozitate în 2 magazii. După demolarea magaziei, o cantitate de deşeuri periculoase, constând din butoaie de pentaclorfenolat de sodiu, xilotox au fost abandonate pe platforma, conţinutul a mai multor butoaie fiind scurse pe pământ.

- o altă parte a scândurii rezultate, destinată comercializării, afost înmagazinată într-un sopron în vederea sortării. De aici, scândură a fost livrată în funcţie de destinaţie.

- o altă parte din scândură a fost transportată în vederea prelucrării în hala semifabricate şi hala semifabricate , fiind destinată confecţionării de diferite piese din lemn, exceptând mobila. Aici cheresteaua se prelucra prin operaţiile de retezat,îndreptat,rândeluit,frezat,găurit şi şlefuit.

3.2. Materia primă în vederea confecţionării lăzilor

Cheresteaua pentru lăzi (cl.C) din depozit este adusă în secţie-“Fabrica de lăzi” - unde cu ajutorul minigaterului, se execută operaţiunea spintecare lamele, din care au fost confecţionate lăzi pentru citrice, pentru sticlă de 1 l şi de ½ l, borcane, etc. Produsul finit a fost transportat la magazia de produs finit .

Rămăşiţele de scândură au fost introduse în tocător, rumeguşul rezultat din acest proces a fost trasportat în buncarele de rumeguş .

Alte activitati tehnice de pe platforma

Alimentare cu energie electrica : prin cele 2 transformatoare de 630 kW;

Gaterele au fost actionate cu abur. Acesta a fost preparat in cele 2 centrale termice .In hala masinii forta  se afla bazine subterane  din beton in care au fost introduse bazine din metal, in care se pastra uleiul si vaselina pentru ungerea gaterelor.

Necesarul de apa pentru centrala termica a provenit dintr-un bazin subteran de 120 mc.

Activitati de intretinere: au fost efectuate in atelierul mecanic , vulcanizare ,atelier pentru reparatii incarcatoare, stivuitoare . Pe locul acestor ateliere podeaua este imbibata cu ulei. Atelierul pentru reparatii stivuitoare a fost acoperita cu tabla de azbest, ceea ce se afla si momentan in acelasi loc, dupa demolare. Dealtfel  si sopronul pentru sortare cherestea a fost acoperit cu placi de azbest, o parte din acesta se afla momentan pe locul sopronului.

Activitati in vederea prevenirii incediului

Langa clădirea PSI  si anexa PSI  se afla un bazin subteran de 60mc pentru apa .

In unele cladiri, utilajele au fost pozitionate sub cota 0.

Asemenea cladiri au fost :

-Sala gaterelor ;

-Hala masini forta ;

-Centrale termice;2 bucati ;

Toate utilajele au fost indepartate, cladirile au fost demolate, dar aceste locasuri pentru utilaje au ramas la locul lor si trebuiesc umplute si dupa aceea terenul trebuie planat. Sala gaterelor: pe toata suprafata se afla locas cu adancime de=2.50 m, pereti cu grosimea de 0.50 m au fost amenajate pentru sustinerea podelei salii. Hala masini de forta – locas cu adancimea de 2.60m, la fel si cele doua foste centrale termice, adancime=2.60 m.

Prin proiectul prezent se propune măcinarea şi îndepărtarea pereţilor de beton şi planarea terenului

Statia de epurare proprie

Statia de epurare a platformei a fost utilizata pentru neutralizarea chimicalelor necesare tratarii lemnului si lichidului provenit din aburitoare.Iesirea din statie a fost conetata –trecand pe un teren, ce nu este proprietatea primariei- la un canal deschis, ce este legat de paraul Raul Negru.

Statia de epurare era compusa din :

-bazin de reactie: adancime=2.55m,lungime=4.10 m, latime=1.8 m, grosimea peretelui=0.23m;

-separator de ulei: adancime=2.50m, latime=1.4 m,lungime=2.40m, grosimea peretelui=0.23m;

-camin de vizitare :3 bucati, adancime=2.7m, lungime=1.25m, latime=1.25m, grosime perete=0.23 m

-2 bazine aeratoare : adancime=5.00m, diametru=7.70m, grosime perete=0.32 m;

-bazin biodecantor :adancime=2.50m,lungime=9.00m, latime=4.90m, grosime perete=0.23m; la mijloc este divizat in doua cu un perete de latimea-0.23m;

-decantor orizontal (=2.50m,lungime=9.00m, latime=4.90m,grosime perete=0.23m; la mijloc este divizat in doua cu un perete de latimea-0.23m;

-bazin : adancime=2.5 m,lungime=2.80m,latime=2.80m, grosime perete=0.23m;

-bazin: adancime=2.70m;diametru=2.90m, grosime perete=0.23m.

Toate bazinele sunt din beton.

Prin prezentul se propune dezafectarea statiei de epurare, deoarece :

- in perioada functionarii fabricii zona nu a fost canalizata, doar in anul 2009 s-au efectuat lucrările de canalizare pe str. Soarelui;

- drumul de acces a fost canalizata, permitand legarea conductelor de canalizare de pe platforma in retea oraseneasca;

- iesirea din statia de epurare a fost conectata la un canal deschis, care din considerente de protectia mediului nu face parte din strategia municipiului, urmand sa fie dezafectat.

În prezent pe amplasamentul abandonat se găsesc următoarele deşeuri periculoase:

17 06 05* - Panouri şi acoperiş de azbociment-„materiale de construcţie cu conţinut de azbest”

Preparatele chimice abandonate pe platforma betonată al fostului depozit de chimicale: au fost identificate pe amplasament 9 butoaie metalice cu conţinut de „BIOCEL SG 85” - preparat utilizat în trecut pentru antiseptizarea lemnului, având ca substanţă activă pentaclorfenolatul de sodiu în concentraţie de 85%.

Entitatea responsabilă cu implementarea proiectului este Municipiul Târgu Secuiesc prin primarul Racz Karoly.

2. Descrierea investiţiei

a) Concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investiţii pe termen lung (în cazul în care au fost elaborate în prealabil) privind situaţia actuală, necesitatea şi oportunitatea promovării investiţiei, precum şi scenariul tehnico-economic selectat

În cadrul studiului de fezabilitate se prezintă proiectul pentru amenajarea unui sit industrial pe platforma acestei foste fabrici de prelucrare a lemnului.

Premizele următoare s-au constituit definirea ideii de proiect:

- Existenţa unui amplasament industrial neutilizat, aşezat într-o zonă favorabilă şi aflat în proprietatea Municipiului Târgu Secuiesc;

- Existenţa pe amplasament a următoarelor deşeuri periculoase:

  - 17 06 05* - Panouri şi acoperiş de azbociment-„materiale de construcţie cu conţinut de azbest”

  - Preparatele chimice abandonate pe platforma betonată al fostului depozit de chimicale: au fost identificate pe amplasament 9 butoaie metalice cu conţinut de „BIOCEL SG 85” - preparat utilizat în trecut pentru antiseptizarea lemnului, având ca substanţă activă pentaclorfenolatul de sodiu în concentraţie de 85%.

- Interesul exprimat de potenţiali investitori în ceea ce priveşte facilităţile unui nou sit industrial;

- Rata mare a şomajului activ şi nivelul scăzut al veniturilor în rândul populaţiei ocupate;

- Existenţa unei forţe de muncă tinere cu potenţial şi subutilizate la nivelul Municipiului Târgu Secuiesc

- Existenţa de fonduri disponibile pentru crearea noului sit industrial în cadrul Programului Operaţional Regional(POR).

Se vor realiza la final patru clădiri, în totalitate, rezultând din renovarea unei clădiri existente, şi din construirea a trei hale, cu structură metalică, noi. Clădirile vor fi predate investitorilor cu finisaje noi, dar fără realizarea instalaţiei interioare de încălzire, electrice de iluminat şi forţă, apă şi canalizare, urmând ca investitorii să realizeze aceste lucrări după propriile lor necesităţi. Branşamentele la utiităţi vor fi aduse la fiecare clădire, ca ulterior să se poate realiza conectarea instalaţiilor. Se vor realiza trei hale noi cu suprafaţa totală construită  de 829, respectiv 2x1587mp. Hala existentă şi menţinută, având suprafața totală construită de 1491 mp va fi numită in continuare Corp II, iar clădirile noi Corp I, III şi IV.

Toate construcţiile din cadrul proiectului sunt şi vor fi amplasate pe platforma fostei fabrici, pe un teren plan, amenajat.

Strada pe care se realizează accesul la facilitate este modernizată, dar construcţiile studiate nu sunt branşate la utilitaţile tehnico edilitare existente în zonă:

- nu exista curent electric pentru iluminat şi prize, nici fortacurent monofazat-trifazat, dar poate fi rezolvata din reteaua localitatii;

- nu exista sistem de încălzire pentru construcţii;

- apa potabilă şi canalizarea poate fi asigurată din reţeaua locală.

b) Scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiţii pot fi atinse (în cazul în care, anterior studiului de fezabilitate, nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate sau un plan detaliat de investiţii pe termen lung):

Scenariu 1 de realizare a investitiei:

Conform acestui scenariu se vor demola toate construcţiile existente, în afara  Corpului II. Lucrările de desfiinţare vor fi executate de o firmă specializată, conform proiectului de desfiinţare, cu echipamente şi unelte corespunzătoare, respectând normele de protecţie de muncă referitoare. După transportul reziduurilor de dărâmare şi curăţarea terenului, urmează lucrări de terasamente de umplere si nivelare, în urma cărora se va obţine un teren plan.

Hala existentă  va fi lăsată in starea ei actuală.

Se va realiza drum de acces la hală, precum si branşament de apă, canalizare, electricitate şi de gaz.

Unitatea astfel realizată poate fi dat în folosinţă la firme, sau intreprinderi, urmând ca acestea să aducă construcţia în stare de funcţionare, deci să efectueze lucrările de reabilitare si renovare.

Terenul amenajat, curăţat de toate reziduuri, poate fi impărţit in parcele şi dat în concesiune, la firme, sau întreprinderi, cu posibilitatea de a construi clădiri după propriile necesităţi.

Scenariu 2 de realizare a investitiei:

Primele faze ale acestui scenariu corespund cu cel din Scenariul 1, până la realizarea drumurilor de acces si a branşamentelor de apă, canalizare, electrice şi de gaz la hala menţinută.

Dupa aceste faze se prevede reabilitarea halei menţinute si construirea a încă trei hale noi.

Hala menţinută nu necesită consolidări structurale, doar lucrări de renovare si reabilitare, printre care: schimbarea tâmplăriei, reparaţia sau schimbarea totală a învelitorii existente, tencuire şi zugrăvire, turnare pardoseală industrială din beton armat, schimbarea sistemului de burlane şi jgheaburi, conservarea si protecţia elementelor structurale.

Halele noi vor fi asemănătoare din punct de vedere a sistemului structural şi aspect arhitectural, ele diferă doar în suprafaţa utilă oferită, de Su=807mp, respectiv 2x  Su=1546mp. Vor fi executate drumuri de acces la constructiile noi. Sistemul structural a halelor  va fi realizat din cadre metalice, învelit cu table metalice cutate, tip Lindab. Spaţiul util va fi realizat fără compartimentări. După terminarea lucrărilor de construcţii, unităţile noi se vor conecta la reţeaua locală de apă, canalizare, electrică şi de gaz.

Prin crearea si închirierea acestor suprafeţe, potrivite pentru activităţi industriale, beneficiarul investiţiei oferă firmelor, sau întreprinderilor de a plasa procesele de producţie într-un mediu pregătit, dotate cu toate facilităţile edilitare necesare. Avantajul acestei soluţii este că perioada de instalare si pornire a proceselor de producţie este mai scurtă pentru viitorii chiriaşi, pentru că nu trebuie să parcurgă etapele de achiziţie, sau concesiune teren, de proiectare si construire. Investitorii potenţiali pot alege construcţia cea mai potrivită pentru activitatea desfăşurată.

Solutia aleasa:

S-a ales scenariul 2 pentru că oferă soluţie atât la problema poluării sitului neutilizat prin eliminarea rămăşiţelor fostei fabrici şi reabilitarea terenului, cât şi la posibilitatea asigurării unei funcţionalităţi al sitului astfel reabilitat, prin pregătirea sitului pentru activităţile viitoare, asigurarea unor facilităţi viitorilor investitori care vor concesiona terenul (hale industriale, drumurile interioare, gardul, poarta, racordul la utilităţi).

Descrierea constructivă, funcţională şi tehnologică a activităţilor

Faza A – reabilitarea sitului abandonat

Lucrări de demolare:

- demolarea rămăsit	elor de clădiri existente pe amplasament (exceptând C3 C4)

- beton

- demolare și transport  fundatii stâlp din beton

- transportul uleiului rămas pe teren, a preparatelor chimice degradate si a bazinului utilizat la antiseptizarea demolarea si transportul stâlpilor de lemn

Dezafectarea sistemelor vechi de alimentare cu apă, retea de canalizare ape uzate menajere si industriale.

Demolarea , măcinarea si încărcarea pe autobasculante a bazinelor statiei de epurare

Amenajare incintă: umplerea spatiilor sub cota 0, planarea terenului, curătirea platformei

Lucrări de transportare a molozului existent si  a betonului măcinat de pe terenul studiat:

Transportul deşeurilor nedegradabile - ca uleiul din decantor si a plăcilor de azbest –, aflate pe terenul existent, se va efectua la un spaţiu de depozitare conform normelor în vigoare.

În urma realizării acestei faze  se va obţine un teren plan, curătat, pregătit pentru executarea următoarei faze, faza B..

Din activitatea desfăşurată în cadrul obiectivului proiectat rezultă deşeuri reciclabile: sticle, bidoane din plastic, ambalaje din plastic şi hârtie,  care vor fi colectate în pubele şi conteinere  speciale şi predate staţiilor de reciclare. Deşeurile menajere vor fi colectate separat şi predate serviciilor de salubritate şi colectare a deşeurilor.

Faza B – Pregătirea sitului reabilitat pentru noi activităţi

Lucrări de renovare şi modernizare ce urmează a fi efectuate la corpul II, construcţie  existentă:

- realizarea unui sistem de jgheaburi şi burlane pentru colectarea şi transportul apelor pluviale, care va fi realizat din tablă zincată cu diametrul de 150 mm.

- realizarea unei tencuieli drişcuite noi în interiorul clădirii la zidurile din cărămidă

- termoizolarea corespunzătoare a clădirilor, cu 10 cm de polistiren expandat la pereţii exteriori,

- termoizolarea acoperişului terasă, cu 15 cm de polistiren expandat rigid,

- turnare şapă de mortar ciment, peste stratul termoizolant, cu gros. de 5cm,

- executarea învelitorii noi la acoperişul terasă, cu carton bitumat, termosudat peste şapa de mortar ciment,

- aplicarea unei tencuieli fine pe termosistem şi vopsirea cu vopsea lavabilă tip disperzit,

- realizarea umpluturii din balast sub pardoseală şi turnarea pardoselii industriale din beton armat, de min. 15cm, din beton armat cu fibre C16/20, în afara a 40 mp unde se vor realiza grupurile sociale după cererile investitorilor potenţiali,

- schimbarea tâmplăriei în totalitate, la tîmplărie PVC, cu geam termoizolant.

Lucrări de construcţii la corpurile I,  III si IV:

- săpături mecanizate pentru fundaţii,

- realizarea armăturilor pentru fundaţii

- cofrarea fundaţiilor şi turnarea betonului armat în fundaţii,

- realizarea umpluturilor sub pardoseala industrială,

- turnarea betonului armat în grinzile de fundare şi pardoseală,

- realizarea structurii metalice,

- fixarea panelor de acoperiş şi pereţi,

- realizarea termoizolaţiei în pereţii şi acoperişul clădirilor

- fixarea tablelor cutate

- montarea tâmplăriei cu geam termoizolant

- montarea jgheaburilor şi burlanelor

Racordarea la utilităţi:

- racordul la gaz, adus la fiecare hală, urmând ca să fie terminat de investitori,

- apă şi canalizare la fiecare hală, urmând ca racordarea să fie realizat de investitor,

- racordul la energie electrică la fiecare hală, conform planului de situaţie.

Realizarea aleelor şi a drumurilor în interiorul incintei:

- se va realiza o poartă industrială, la intrarea terenului,

- se va realiza drum de racord la fiecare hală,

- de-a lungul drumurilor interioare se va realiza şi iluminatul lor.

Totodată se va realizarea împrejmuirea amplasamentului şi montarea poartei la intrarea acestuia.

3. Date tehnice ale investiţiei

a) Zona şi amplasamentul

Amplasamentul se află la sud-est în zona periferică a municipiul Tg. Secuiesc, judeţul Covasna, str. Gării, nr. 49A. Terenul este proprietatea Primăriei Tg. Secuiesc, în suprafaţă totală 72.809 mp - CF Nr. 25546-Tg. Secuiesc, nr. Cad. 25546 – S=72809 mp.

Din punct de vedere geografic municipiul Târgu Secuiesc este situat la nord-estul judeţului Covasna, situat în centrul României, la curbura Carpaţilor, în colţul SE al Transilvaniei.

Judeţul Covasna este aşezat între

    - 45 grade 31` latitudine  N

    - 46 grade 17` latitudine  N şi

    - 25 grade 27` longitudine E

    - 26 grade 27` longitudine E

Se învecinează cu judeţele Vrancea şi Bacău la est, Harghita la nord, Braşov la Est şi Sud-Vest şi Buzău la Sud-Est. Prin poziţia sa geografică judeţul Covasna face parte din Regiunea 7 Centru.

Suprafaţa judeţului Covasna este de 3709,8 km2, reprezentând 10,88 % din teritoriul Regiunii 7 Centru şi 1,55 % din suprafaţa României, repartizată astfel:

- Suprafaţa agricolă totală: 1919,47 km2, din care:

- Păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră: 1620 km2

- Drumuri şi căi ferate: 5,5 km2

- Terenuri degradate: 5,06 km2

- Alte suprafeţe: aprox. 128 km2

- Terenuri ocupate cu ape şi bălţi: 32 km2

Municipul Tg. Secuiesc este cuprins în curbura internă a Carpaţilor Orientali, în zona flişului cretacic aproape de contactul acestuia cu depresiunea intarmontană Târgu Secuiesc-Breţcu.

Din punct de vedere geomorfologic teritoriul se încadrează în Ţinutul Carpaţilor Orientali (I) subţinutul munţilor flişului (B) grupa districtelor de munţi cu înălţimi mici din zona flişului cretacic intern (2a-Munţii Bodoc).

Cele mai apropiate oraşe sunt:

- municipiul Sf.Gheorghe;

- oraşul Covasna;

- oraşul Baraolt;

- staţiunea turistică Băile Tuşnad.

Iar ca aşezări rurale apropiate sunt localităţile: Breţcu, Ojdula, Ghelinţa, Zăbala, Dalnic, Turia, Mereni.

b) Statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat

Terenul şi construcţiile se află în intravilanul municipiului Târgu Secuiesc şi se află în proprietatea Primăriei Tg. Secuiesc, dobândit prin  cumpărare, având o suprafaţă totală 72.809 mp- CF Nr. 25546-Tg. Secuiesc, nr. Cad. 25546-S=72.809 mp.

c) Situaţia ocupărilor definitive de teren: suprafaţă totală, reprezentând terenuri din intravilan/extravilan

După finalizarea proiectului vom avea un  amplasament reabilitat, care este  neutilizat în prezent, având o suprafaţă de 72.809 mp.

Totodată pe amplasamentul studiat vor exista patru hale industriale. Halele noi (Corp I, III, IV) vor fi asemănătoare din punct de vedere a sistemului structural şi aspect arhitectural, ele diferă doar în suprafaţa utilă oferită, de Su=807mp, respectiv 2x  Su=1546mp.

POT=5,35%

CUT=0,05

Caracteristicile halelor:

Corp I: Sc=1.587 mp, Sd=1.587 mp, Su=1546 mp

Corp II: Sc=1.491 mp, Sd=1.491 mp, Su=1373 mp

Corp III: Sc=829 mp, Sd=829 mp, Su=807 mp

Corp IV: Sc=1.587 mp, Sd=1.587 mp, Su=1546 mp

d) Studii de teren

Studiul topografic cu planuri şi repere, cote de nivel este prezentat în anexă.

A fost elaborat studiul geotehnic, conform căruia Depresiunea Târgu Secuiesc este constituită din formaţiuni ce aparţin Levantinului, Pleistocenului şi Holocenului, fiind delimitat la vest şi nord de M-ţii Bodoc şi M-ţii Turiei, la est de M-ţii Breţcului şi M-ţii Vrancei, iar la sud de Clăbucetele Întorsurii Buzăului şi de depresiunea Ţara Bîrsei.

Bazinul Târgu Secuiesc este situat pe cursul  superior al Rîului Negru, mai ales pe afluenţii săi de stînga p. Turia şi Casin.

Fundamentul bazinului este constituit din fliş cretacic-paleogen alcătuit predominant din gresii şi marne grezoase.

Umplutura bazinului este alcătuită din formaţiuni pliocene şi pleistocene, alcătuite din strate succesive de nisipuri, argile şi pietrişuri cu bolovăniş.

S-a executat 1 foraj geotehnic pentru estimarea grosimii stratului de umplutură de pe teritoriul platformei, cât şi cartări de teren privind geomorfologia şi stabilitatea zonei în apropierea amplasamentului. Forajul executat pe platformă a relevat un strat de umplutură în grosime de 1,00-1,20 m sub care urmează stratele naturale.

Totodată a fost executat şi expertiza tehnică pentru Corpul II care a concluzionat că lucrările proiectate prin prezentul studiu pot fi efectuate (a se vedea anexat expertiza).

Pentru corpul II s-a realizat auditul energetic care, pentru reducerea consumului de energie necesar pentru încălzirea spaţiilor a propus un pachet de măsuri de protecţie termică suplimentară la nivelul tuturor componentelor anvelopei şi înlocuirea tâmplăriei existente din lemn cu tâmplărie din PVC şi geam termopan. Pentru detalii a se vedea auditul energetic anexat.

e) Caracteristicile principale ale construcţiilor din cadrul obiectivului de investiţii, specifice domeniului de activitate şi variantele constructive de realizare a investiţiei cu recomandarea variantei optime pentru aprobare

Corp II:

Clădirea existentă  are un singur nivel şi este compusă dintr-o hală cu Su totală=1275mp care conţine o încăpere (hală) de 1242 mp două încăperi de 16, resp. 17 mp şi o încăpere independentă din punct de vedere structural, dar construită lipit de hală, cu suprafața utilă totală de 98 mp. Clădirile sunt notate C3 şi C4 pe studiul topo. Înălţimea utilă a halei este de 3,80m. Suprafața construită totală  este de 1491 mp.

Corp II, construcţia C3:

- Suprafaţa utilă, încăpere 1(hală): Su1=1242 mp

- Suprafaţa utilă, încăpere 2: Su2=17 mp

- Suprafaţa utilă, încăpere 3: Su3=16 mp

SuC3=1275 mp

Corp II, construcţia C4:

- Suprafaţa utilă, încăpere 1: Su1=59 mp

- Suprafaţa utilă, încăpere 2: Su2=10 mp

- Suprafaţa utilă, încăpere 3: Su3=19 mp

- Suprafaţa utilă, încăpere 4: Su4=10 mp

SuC4=98 mp

Suprafaţă utilă totală, Corp II: SuCorpII=1373mp

Sistemul constructiv al corpului II este alcătuit din:

- fundaţii izolate din beton armat,

- fundaţii continue de beton sub pereţii de zidărie,

- pereţi din zidărie între structura de rezistenţă în cadre,

- sistem de stâlpi şi grinzi de beton armat,

- acoperiş cu învelitoare din carton bitumat.

Sistemul constructiv a clădirii anexe este alcătuit din:

- fundaţii continue de beton sub pereţii de zidărie,

- pereţi portanţi din zidărie de cărămidă plină,

- acoperiş din table ondulate de azbociment.

Corp I,III si IV:

Corpul I, III si IV vor fi  hale industriale cu un singur nivel, având suprafaţa utilă de 807mp, resp. de două ori 1546mp şi înălţimea utilă de 8m.

Caracteristicile halelor:

Corp I: Sc=1.587 mp, Sd=1.587 mp, Su=1546 mp

Corp III: Sc=829 mp, Sd=829 mp, Su=807 mp

Corp IV: Sc=1.587 mp, Sd=1.587 mp, Su=1546 mp

Sistemul constructiv al corpului I, III şi IV va fi alcătuit din:

- fundaţii izolate din beton armat,

- grindă de fundare pe tot perimetrul construcţiei,

- pardoseală industrială din beton armat, de min. 15cm grosime,

- structura de rezistenţă din cadre metalice,

- pereţi din tablă cutată,

- acoperiş din tablă cutată,

f) Situaţia existentă a utilităţilor şi analiza de consum

Din analiza necesităţilor reiese că trebuie asigurată următoarele utilităţi.

Energia electrică

Energia electrică necesară pentru satisfacerea nevoilor unor agenţi  interesaţi  în prezent este de 1590-2600 kWh, iar consumul anual de 36-48 MW.

Prin acest proiect postul de trasformare existent, care nu satisface nevoile actuale şi este în stare de uzură ridicată, va fi desfiinţat şi se montează un post transformator electric compact cu 2 transformatoare de 20.0/0.4 kV având capacitatea de 3 x1000kW. Necesarul de energie electrică va fi asigurată de la linia electrică existentă de 20 kV. Se prevede un racord electric de 20 kV la postul de transformare cu cablu A2YSY 3x150 mm,.

Alimentare cu apă

Conform numărului de muncitori şi a tehnologiei de producţie, necesarul de apă va fi de 1000 mc/zi, din care 500 mc/zi este cantitatea de apă în scopuri igienice.

Pentru asigurarea consumului este necesară extinderea conductei de alimentare cu apă a oraşului cu 675 ml, cu ţeavă PEHD DN 110mm. Pe traseul conductei de apă la fiecare 100ml se prevede  câte 1 hidrant exterior Dn 80mm, în total 7 bucăţi.

Pentru distribuţia apei în incintă este necesar conduct de PEHD DN 110. Pe conducta de distribuţie se prevăd 7 hidranţi exteriori.

Canalizare menajeră

Se dezafectează canalizarea existentă şi se execută o nouă reţea de canalizare, care satisface condiţiile de debit actual. Luând în considerare configuraţia terenului după amenajări, apa uzată va fi colectată gravitaţional cu ţeavă PVC KG Dn 200 mm.

Canalizare pluvială

Pentru colectarea apei meteorice se prevede pozarea în trama stradală a conductei PVC KG Dn 250 mm. Se prevăd guri de scurgere în lungul străzii.

Alimentare cu gaze naturale

Conform analizelor de piaţă, pentru scopuri tehnologice a potenţialilor investitori este necesar debit de gaze naturale la corpurile I şi IV.

Debitul de gaze naturale este necesar pentru încălzire şi prepararea apei calde la personalul angajat.

Necesarul de gaz s-a calculat la 200 pers/tură, pentru prepararea apei calde în scopuri igienice şi pentru încălzirea încăperilor. Debitul necesar de gaze naturale este de 300 mc/h.

În incintă se realizează o conductă de distribuţie de gaze naturale de presiune redusă PE Dn 80mm.

Realizarea iluminatului exterior

Necesitatea de consum conţine şi necesitatea de energie electrică pentru iluminatul reţelei de drumuri interioare. De-a lungul drumurilor interioare la fiecare 35 m vor fi instalate felinare care vor asigura o luminozitate de 10 lux. De-a lungul reţelei de drum vor fi instalate în totalitate corpuri de iluminat cu becuri de vapori de potasiu de 125 W, ale căror consum total va fi de 35 kWh/zi.

Realizarea accesului la clădiri

În interiorul incintei se va realiza un drum asfaltat cu acces la fiecare construcţie. La intrare va fi construită o poartă din metal care va permite accesul investitorul în incintă. Pe tot perimetrul sitului industrial va fi realizat un gard metalic cu fundaţie de beton şi plasă sudată.

g) Concluziile evaluării impactului asupra mediului

În cazul în care ce doreşte utilizarea viitoare a amplasamentul în scopuri rezidenţiale, de agrement, în scopuri agricole sau orice altă utilizare de tip “sensibil” se vor lua în considerare toate aspectele şi depăşirile depistate pe parcursul studiului prezent, eventual se vor efectua studii suplimentare, având în vedere şi faptul că pe amplasamentul studiat au fost identificate o cantitate destul de însemnată de plăci de azbociment într-o stare de degradare avansată şi preparate chimice abandonate.

Deşi în ORDINUL nr. 756 din 3 noiembrie 1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului nu sunt prevăzute valori de referinţă pentru azbest în sol, prezenţa plăcilor de azbociment în stare deteriorată, abandonată în locurile clădirilor demolate care aveau acoperiş din plăci de azbociment, dă dovadă de impactul negativ al acestora asupra mediului  şi mai ales a asupra sănătăţii lucrătorilor care le manipulează.

Azbocimentul aflat în stare deteriorată, respectiv solul afectat de acesta este un deşeu periculos, care este codificat, conform HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu cod deşeu: 17 06 05* - Panouri şi acoperiş de azbociment-„materiale de construcţie cu conţinut de azbest”

Deşeurile cu cod deşeu- 17 06 05* - Panouri şi acoperiş de azbociment-„materiale de construcţie cu conţinut de azbest” se vor gestiona în mod responsabil cu respectarea HG 124/2003 privind prevenirea, reducerea şi controlul poluării mediului cu azbest, cu modificările şi completările aduse de HG 734/2006. Astfel aceste deşeuri vor fi înlăturate, inclusiv solul afectat de acestea, şi ambalate în saci de plastic. Se vor stoca temporar în condiţii de siguranţă, într-o încăpere separată până la eliminarea lor prin depozitare finală în celula separată a unui depozit conform de deşeuri periculoase, prin operator economic autorizat pentru această activitate. Conform art 11 al HG 124/2003:

„ Titularii activităţilor care implică prezenţa azbestului sunt obligaţi să ia măsuri pentru a se asigura că:

a) activităţile care implică lucrări cu produse ce conţin azbest nu reprezintă o sursă semnificativă de poluare a mediului cu fibre sau praf de azbest;

b) demolarea clădirilor, a structurilor şi instalaţiilor care conţin azbest şi îndepărtarea azbestului sau a materialelor care conţin azbest nu conduc la o poluare semnificativă a mediului cu azbest;

c) transportul şi depozitarea deşeurilor care conţin praf şi/sau fibre de azbest nu sunt însoţite de emisii de praf şi/sau fibre de azbest în aer şi nici de împrăştierea de lichide care conţin fibre de azbest;

d) depozitarea deşeurilor care conţin praf şi/sau fibre de azbest se face cu tratarea, ambalarea sau acoperirea corespunzătoare a acestora, avându-se în vedere condiţiile locale, astfel încât să se prevină poluarea mediului cu azbest.”

Azbestul este un termen utilizat pentru minerale fibroase din grupa răspândită a silicaţilor. Este denumit azbest forma fibroasă a Riebeckitului din grupa amfibolilor, a (numit „azbest albastru”, a „Chrysotilului” din grupa serpentinelor, (azbest verede) sau „Gruneritul” (azbest brun).

Mineralul este foarte rezistent la temperaturi înalte, la acţiunea acizilor, fiind un izolator excelent, a fost folosit în trecut pe scară largă în industria de construcţii, în producerea izolatorilor electrici şi termici în industria navală, industria cauciucului. Datorită descoperirii ulterioare a pericolului pe care-l prezintă pentru sănătatea, şi anume a efectului cancerigen a fibrelor de azbest, folosirea lui a fost interzisă în unele ţări, şi în întreaga UE, această măsură cauzând probleme financiare la îndepărtarea lui completă.

Din studiile efectuate pe oameni care au fost expuşi la azbest în fabrici şi şantiere, ştim că inhalarea unor cantităţi mari de azbest poate creşte riscul apariţiei de cancer pulmonar, mesoteliomă, un cancer localizat la limita dintre piept şi cavitatea abdominală, şi azbestoza, în care plămânii devin plini de ţesut fibros.

Riscul de cancer pulmonar şi mesoteliomă creşte cu numărul de fibre inhalate. Riscul apariţiei cancerului pulmonar datorită inhalării fibrelor de azbest este mai mare în cazul fumătorilor. Oamenii care se îmbolnăvesc de azbestoză de obicei au fost expuşi la un nivel ridicat de azbest pentru o perioadă mai lungă. Simptomele acestor boli de regulă apar după 20-30 de ani de la prima expunere. Cei mai mulţi oameni expuşi la cantităţi mici de azbest, aşa cum suntem cu toţii în zilele noastre, nu dezvoltă aceste boli. În orice caz dacă azbestul este mişcat, poate emana fibre ce pot fi inhalate în plămâni. Fibrele pot rămâne în plămâni timp îndelungat, ceea ce măreşte riscul de îmbolnăvire. În general materialele în stare bună nu vor emana fibre de azbest. Nu exista nici un pericol dacă nu există emanaţii de fibre şi acestea nu sunt inhalate în plămâni. Materialele deteriorate pot emana fibre de azbest. Aceasta de obicei se întâmplă dacă acestea sunt mişcate sau împrăştiate de vânt. Uneori cea mai uşoară cale de a rezolva problema materialelor deteriorate este limitarea accesului în zona respectivă, iar demontarea şi manipularea acestor deşeuri trebuie făcută de profesionişti.

Preparatele chimice abandonate pe platforma betonată al fostului depozit de chimicale: au fost identificate pe amplasament 9 butoaie metalice cu conţinut de „BIOCEL SG 85” - preparat utilizat în trecut pentru antiseptizarea lemnului, având ca substanţă activă pentaclorfenolatul de sodiu în concentraţie de 85%.

Împotriva putrezirii, la realizarea construcţiilor din lemn se prevăd măsuri chimice de antiseptizare pentru distrugerea sporilor de ciuperci şi măsuri constructive pentru a feri lemnul de umezire. Antiseptizarea se realizează prin impregnarea în profunzime sau vopsire superficială cu substanţe antiseptice uleioase sau solubile ca: creuzot, sulfat de cupru, clorură de zinc etc. Începând din anii 1955-57 pentaclorfenolatul de sodiu a fost o substanţă intens utilizată pentru antiseptizarea lemnului.

Pentafenolatul de sodiu este identificată pe lista substanţelor chimice periculoase, conform HG 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor periculoase:

Nr. Index:604-003-00-3

Nr. CAS: 205-025-2

Nr. EINECS: 131-52-2

Clasificare: 	Carc. Cat. 3; R40

T+; R26

T; R24/25

Xi; R36/37/38

N; R50-53				    T+			Xi		N

Fraze de risc:

R40 Posibil efect cancerigen — dovezi insuficiente

R26 Foarte toxic prin inhalare.

R24/25 Toxic în contact cu pielea şi prin înghiţire

R36/37/38 Iritant pentru ochi, sistemul respirator şi pentru piele.

R50/53 Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic.

Fraze de securitate:

S: (1/2-)22-28-36/37-45-52-60-61

S1/2 Păstraţi încuiat şi nu lăsaţi la îndemâna copiilor

S22 A nu se inspira praful.

S28 După contactul cu pielea, spălaţi imediat cu mult … (produsul corespunzător se specifică de producător).

S36/37 Purtaţi echipament de protecţie şi mănuşi corespunzătoare.

S45 În caz de accident sau simptome de boală, consultaţi imediat medicul (Dacă este posibil, i se va arăta eticheta).

S52 A nu se utiliza pe suprafeţe mari în încăperi locuite.

S60 Acest produs şi ambalajul (recipientul) său se vor depozita ca un deşeu periculos.

S61 A se evita aruncarea în mediul înconjurător. A se consulta instrucţiunile speciale/fişa de securitate.

Faţă de cele arătate mai sus pentaclorfenolatul de sodiu se regăseşte în ANEXA XVII-Restricţiile la producerea, introducerea pe piaţă şi utilizarea anumitor substanţe, preparate şi articole periculoase al Regulamentululi (CE) NR. 1907/2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), la pozţia 22. Pentaclorofenol (PCP)-Nr. CAS: 87-86-5 Nr. EINECS: 201-778-6) și sărurile și esterii acestuia, cu următoarele condiţii de restricţie:

Este interzisă utilizarea în concentrații egale cu sau mai mari de 0,1 % în greutate în substanțe sau preparate chimice introduse pe piață.

Este interzisă utilizarea lemnului tratat:

- în interiorul clădirilor, inclusiv pentru scopuri decorative, indiferent de destinația acestora (locuințe, birouri, agrement);

- la fabricarea și tratarea::

(i) recipientelor destinate agriculturii;

(ii) ambalajelor care pot veni în contact cu materii prime, produse intermediare sau finite destinate consumului uman și/sau animal;

iii) alte materiale care pot contamina produsele menționate la punctele (i) și (ii);

Cu titlu excepțional, statele membre pot autoriza, de la caz la caz, utilizarea pe teritoriul lor a unor astfel de substanțe și preparate chimice de către profesioniști specializați în scopul efectuării unor tratamente de remediere, la fața locului și pentru construcții de interes cultural, artistic și istoric, sau în cazuri de urgență, în vederea combaterii deteriorării materialului lemons și a zidăriei ca urmare a infectării cu ciupercă de putregai uscat (Serpula lacrymans) sau cu ciupercă cubică de putregai.

În cazul acestor excepții se respectă următoarele condiții:

(a) pentaclorofenolul utilizat ca atare sau drept component în preparate chimice utilizate în cadrul excepțiilor de mai sus trebuie să aibă un conținut

total de hexaclordibenzoparadioxină (HCDD) de cel mult 2 ppm;

(b) aceste substanțe și  preparate chimice:

- nu pot fi introduse pe piață decât în ambalaje cu o capacitate de cel puțin 20 l;

- nu pot fi comercializate publicului larg.

Pe eticheta preparatului pe lângă celelalte elemente de etichetare trebuie să apară în mod obligatoriu textul, rezistent la ștergere: „Rezervat pentru utilizări industriale și profesionale”.

Chimicalele abandonate şi expirate sunt considerate de asemenea deşeuri periculoase, codificate conform HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu cod deşeu 16 03 05* deşeuri organice cu conţinut de substanţe periculoase. Deci vor fi gestionate în condiţiile respectării legislaţiei privind fluxurile de deşeuri periculoase. Se vor stoca temporar în condiţii de siguraţă, transportul şi eliminarea lor se va realiza prin operatori economici autorizaţi pentru preluarea acestor tipuri de deşeuri. Manipularea bidoanelor cu conţiunut de substanţe periculoase se va realiza în mod responsabil cu asigurarea prevenirii poluării solului cu aceste substanţe şi cu prevenirea intoxicării personalului care vine în contact cu acestea. Bidoanele metalice cu conţinut de substanţele chimice menţionate se află pe platformă betonată, ca de altfel şi fostul bazin de antiseptizare este betonat. Este puţin probabilă poluarea solului cu policlorfenoli, dar în cazul oricărei suspiciuni se recomandă determinarea indicatorului “Total clorfenoli”, pentru care în ORDINUL nr. 756 din 3 noiembrie 1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului sunt prevăzute următoarele valori de referinţă:

| Compuşi organici organocloruraţi (mg/kg substanţă uscată) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Urme de elemnet | Valori normale | Praguri de alertă-Praguri de interventie |  |  |  |
|  |  | Tipuri de folosinţă |  |  |  |
|  |  | Sensibile | Mai puţin sensibile | Sensibile | Mai puţin sensibile |
| I. Clorbenzeni, clorfenoli |  |  |  |  |  |
| Total clorbenzeni | <0,1 | 5 | 10 | 10 | 30 |
| Total clorfenoli | <0,02 | 2,5 | 5 | 5 | 10 |

* Extras din Tabelul nr. 3, VALORI DE REFERINŢĂ pentru urme de elemente chimice în soluri-Ordin 756/1997

Ambalajele substanţelor/preparatelor chimice periculoase se gestionează la fel ca şi fiind deşeuri periculoase (cod deşeu: 15 01 10* ambalaje care conţin reziduuri sau sunt contaminate cu substanţe periculoase).

Transporul deşeurilor periculoase se va face prin firme de trasport autorizate pentru aceste categorii de deşeuri, cu respectarea reglementărilor în domeniu, respectiv HG 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul României şi cu respectarea condiţiilor de transport şi ambalare cerute de ADR, referitor la trasportul rutier de mărfuri periculoase, asigurându-se astfel siguranţa circulaţiei pe drumurile publice şi prevenirea poluării mediului în caz de accident.

Concluzii şi recomandări finale:

- Depăşirile observate pentru indicatorii chimici determinaţi în zonele stabilite nu sunt semnificative, nefiind atinse în niciunul din cazuri pragurile de intervenţie;

- Se recomandă utilizarea amplasamentului în viitor în scopuri industriale şi/sau economice;

- Dacă totuşi se optează pentru utilizarea în viitor a terenului în scopuri sensibile, respectiv de recreere, rezidenţiale sau agricole se vor lua în considerare depăşirile semnalate în zonele critice stabilite şi se vor monitoriza indicatorii depăşiţi, se vor continua investigaţiile în ceea ce priveşte posibilitatea poluării solului cu azbest şi/sau cu policlorfenoli;

- La ecologizarea amplasamentului se vor lua în considerare faptul că pe amplasament au fost identificate deşeuri periculoase care nu sunt gestionate în mod corespunzător şi care necesită atenţie sporită atât din punct de vedere al stocării şi manipulării lor în condiţii de siguranţă cât şi din punct de vedere economic.

- Se recomandă delimitarea zonelor afectate de depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor periculoase identificate pe platformă (plăci de azbociment deterioraţi, preparate chimice expirate şi ambalajele lor) înlăturarea lor (inclusiv a solului afectat de plăcile de azbociment degradat), ambalarea şi stocarea temporară a acestora în condiţii de siguraţă, până la transportul şi eliminarea lor în condiţiile respectării legislaţiei aferente gestionării, transportului şi eliminării deşeurilor periculoase.

- Stocarea temporară şi eliminarea în condiţii ecologice ale deşeurilor periculoase precum şi ecologizarea zonelor afectate poate avea efecte semnificative asupra costurilor de refacere şi ecologizare a amplasamentului

4. Durata de realizare şi etapele principale:

Durata de implementare a proiectului va fi de 18 luni de la data semnarii contractului de finanţare cu AM POR, şi nu va depăşi în nici un caz data de 31.07.2012. Graficul de realizare a investiţiei, coroborat cu devizul investiţiei este anexă la prezenta documentaţie.

Costul total al investiţiei este de 14.925,686 mii RON cu TVA, prezentat în devizul general şi devizele pe obiecte, anexate prezentei.

Eşalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiţiei.

A se vedea grafic de rambursare anexat prezentei.

Analiza cost-beneficiu

A se vedea anexat la studiul de fezabilitate.

Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei:

1.număr de locuri de muncă create în faza de execuţie 35

2.număr de locuri de muncă create în faza de operare: 78

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei

1. Durata de realizare (luni)

18 luni

2. Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice)

După finalizarea proiectului vom avea un  amplasament reabilitat, care este  neutilizat în prezent, având o suprafaţă de 72.809 mp.

Totodată pe amplasamentul studiat vor exista patru hale industriale. Halele noi (Corp I, III, IV) vor fi asemănătoare din punct de vedere a sistemului structural şi aspect arhitectural, ele diferă doar în suprafaţa utilă oferită, de Su=807mp, respectiv 2x  Su=1546mp.

POT=5,35%

CUT=0,05

Caracteristicile halelor:

Corp I: Sc=1.587 mp, Sd=1.587 mp, Su=1546 mp

Corp II: Sc=1.491 mp, Sd=1.491 mp, Su=1373 mp

Corp III: Sc=829 mp, Sd=829 mp, Su=807 mp

Corp IV: Sc=1.587 mp, Sd=1.587 mp, Su=1546 mp

3. Alţi indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiţia, după caz

Nu este cazul.

Întocmit: ing. Nagy Zsolt

Autoritatea contractantă poate solicita copii după documentele care atestă forma de proprietate a dotărilor.

În cazul în care ofertantul intenţionează să beneficieze de susţinerea tehnică a unui terţ, acest formular va fi însoţit de angajamentul ferm al terţului, încheiat în formă autentică, prin care acesta se obligă să îi pună la dispoziţie utilajele necesare pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică.