SECTORUL 1 al municipiului bucuresti

DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE

Proiectare si executie lucrari de finisaje exterioare, construire Clopotnita si Imprejmuire la Biserica Sf. Apostol Andrei

DIRECTIA INVESTITII SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE

IULIE 2011

CUPRINS

Secţiunea I.        FISA DE DATE A ACHIZITIEI

Secţiunea II.     CAIET DE SARCINI

Secţiunea III.   CLAUZE OBLIGATORII

Secţiunea IV.   FORMULARE

# FISA DE DATE A ACHIZITIEI

## Informatii generale

    - Autoritatea contractanta

| Denumire: SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI |  |  |
| --- | --- | --- |
| Adresa: Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 9-13, Sector 1 |  |  |
| Localitate : Bucuresti | Cod postal : 013682 | Tara : Romania |
| Persoane de contact : Domnul Bogdan Marcel | Telefon : +40 (0)21 319 10 13/ 186 |  |
| E-mail : bogdanmarcel@primariasector1.ro | Fax : +40 (0)21 319 10 27 |  |
| Adresa de internet : www.primariasector1.ro |  |  |

    - Activitati principale ale autoritatii contractante

|  ministere ori alte autoritati publice centrale inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local  agentii nationale  autoritati locale  alte institutii guvernate de legea publica  institutie europeana/organizatie  internationala  altele |  servicii publice centrale  aparare  ordine publica/siguranta nationala  mediu  economico-financiare  sanatate  constructii si amenajarea teritoriului  protectie sociala  cultura, religie, activ. recreative  educatie  altele |
| --- | --- |
| Autoritatea contractanta achizitioneaza in numele altei autoritati contractante :  da  nu |  |
| Alte informatii si clarificari pot fi obtinute:  la adresa sus-mentionata, interval orar : luni – joi : 08.30 – 16.00 vineri : 08.30 – 14.00  altele |  |
| Data limita de primire a solicitarilor de clarificari : Data limita : 05.07.2011 Ora limita : 16.00 Adresa : sediul Autoritatii contractante, Directia Investitii Data limita de transmitere a raspunsului la clarificari : Data limita : 08.07.2011 |  |

    - Cai de atac

Orice persoana care se considera vatamata intr-un drept ori intr-un interes legitim printr-un act al autoritatii contractante, prin incalcarea dispozitiilor legale in materia achizitiilor publice poate actiona in conformitate cu prevederile OUG34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare - Cap. IX.

| Denumire : Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor |  |  |
| --- | --- | --- |
| Adresa : Strada Stavropoleos nr. 6, sectorul 3 |  |  |
| Localitate : Bucuresti | Cod postal : 030084 | Tara : Romania |
| E-mail : office@cnsc.ro | Telefon : +40 021 310 46 41 |  |
| Adresa internet : www.cnsc.ro | Fax : +40 021 310 46 42 |  |
| Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VIII-a Contencios Administrativ si Fiscal |  |  |
| Adresa : Splaiul Independentei nr. 5, sectorul 4 |  |  |
| Localitate : Bucuresti | Cod postal : 050091 | Tara : Romania |
| E-mail : infocabuc@just.ro | Telefon : +40 021 319 51 80 |  |
| Adresa internet : www.cabuc.ro | Fax : +40 021 319 51 76 |  |

| Serviciul din organigrama autoritatii contractante de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac : Serviciul Legislatie si Spatii cu alta destinatie decat cea de locuinta |  |  |
| --- | --- | --- |
| Adresa : Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 9-13, Sector 1 |  |  |
| Localitate : Bucuresti | Cod postal : 013682 | Tara : Romania |
| Persoana de contact : Domnul Ovidiu Fulgeanu | Telefon : +40 021 319 10 13/ 114 |  |
| E-mail : ovidiuf@primariasector1.ro |  |  |

    - Surse de finantare

| Bugetul consolidat al Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti | Proiectul este finantat din fonduri comunitare :  da  nu |
| --- | --- |

## Obiectul contractului

    - Descriere

| #### Denumire : Proiectare si executie lucrari de finisaje exterioare, construire clopotnita si imprejmuire la biserica Sf. Apostol Andrei |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### Tipul contractului : |  |  |  |  |  |  |  |
| (a) Lucrari |  |  | (b) Produse |  | (c) Servicii |  |  |
| Executie |  |  | Cumparare |  | Categoria serviciului 2A  2B  |  |  |
| Proiectare si executie |  |  | Leasing |  |  |  |  |
| Realizarea cerintelor specificate de autoritatea constractanta prin orice mijloace corespunzatoare |  |  | Inchiriere |  |  |  |  |
|  |  |  | Cumparare in rate |  |  |  |  |
| Principala locatie a lucrarilor : Bucuresti, Sectorul 1, sos. Chitilei nr. 138 |  |  | Principalul loc de livrare |  | Principalul loc de prestare |  |  |
| Cod CPV 45212361-4 – Lucrari de constructii de biserici (Rev. 2) 71220000-6 – Servicii de proiectare arhitecturala (Rev. 2) |  |  | Cod CPV |  | Cod CPV |  |  |
| #### Procedura se finalizeaza prin : Contract de achizitie publica  Incheierea unui acord cadru  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Informatii privind contractul : |  |  |  |  |  |  |  |
| Durata maxima a lucrarilor |  |  |  |  |  |  |  |
| ani [ ] [ ] |  | luni [ ] [ ] |  |  |  | zile [ 1 ] [ 5 ] [ 0 ] |  |
| de la data ordinului de incepere, incluzand receptia la terminarea lucrarilor. |  |  |  |  |  |  |  |
| Durata contractului Contractul dureaza de la data semnarii lui pana la data semnarii procesului verbal de receptie finala. |  |  |  |  |  |  |  |
| Valoarea estimata a contractului 846 774 lei fara TVA, reprezentand 200 848 euro fara TVA, pentru cursul de schimb al euro afisat de BNR in data de 27.06.2011 – 1E = 4,2160 lei (valorea in euro este rotunjita, la cifra unitatilor). Valoarea estimata include valoarea maxima a lucrarilor suplimentare (20%) care ar putea fi achizitionate in conformitate cu art. 122, lit. i din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Data estimata a semnarii contractului : 28.07.2011 |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Divizare pe loturi: da  nu  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Ofertele alternative sunt acceptate da  nu  |  |  |  |  |  |  |  |

    - Scopul contractului

#### Total contract In cadrul contractului se vor proiecta si executa urmatoarele lucrari : – tencuiala armata a coloanelor si a zidariei pridvorului ; – placarea coloanelor pridvorului în întregime (capitel, fus si soclu) cu piatra naturala ; – construirea unui turn clopotniţa nou care sa se integreze armonios in ansamblu preluand o serie de elemente arhitecturale de la biserica ; – realizarea unei împrejmuiri noi cu structura din beton armat (soclu si stalpi) si închideri din panouri metalice.

#### Optiuni da  nu 

Conditii specifice contractului

- Alte conditii particulare referitoare la contract

#### Contracte subsecvente rezervate unei profesii specifice da  nu 

#### Altele da  nu 

## Procedura

    - Procedura selectata

Licitatie deschisa  Licitatie restransa  Licitatie restransa accelerata  Dialog competitiv  Negociere cu anunt de participare  Negociere fara anunt de participare  Cerere de oferte  Concurs de solutii 

    - Etapa finala de licitatie electronica

da  nu 

    - Legislatia aplicabila

(strict din punct de vedere al achizitiilor publice)

Ordonanta de urgenta nr. 34/ 2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contratelor de concesiune de servicii (publicata in Monitorul Oficial Partea I, nr. 418/ 2006), aprobata cu completari si modificari de Legea nr. 337/ 2006 (publicata in Monitorul Oficial Partea I, nr. 625/ 2006), cu completarile si modificarile ulterioare Hotararea Guvernului nr. 925/ 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii (publicata in Monitorul Oficial Partea I, nr. 625/ 2006), cu completarile si modificarile ulterioare Ordinul ANRMAP nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta (publicat in Monitorul Oficial Partea I, nr. 701/ 2010) Ordonanta de urgenta nr. 30/ 2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica (publicata in Monitorul Oficial Partea I, nr. 365/ 2006), cu completarile si modificarile ulterioare Hotararea Guvernului nr. 942/ 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonantei de urgenta nr. 30/ 2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica (publicata in Monitorul Oficial Partea I, nr. 661/ 2006), cu completarile si modificarile ulterioare Hotararea Guvernului nr. 782/ 2006 pentru apobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor (publicata in Monitorul Oficial Partea I, nr. 553/ 2006), cu completarile si modificarile ulterioare Legea contenciosului administrativ nr. 554/ 2004 (publicata in Monitorul Oficial Partea I, nr. 1154/ 2004), modificata de Ordonanta de urgenta nr. 190/ 2005 pentru realizarea unor masuri necesare in procesul de integrare europeana (publicata in Monitorul Oficial Partea I, nr. 1179/ 2005), cu completarile si modificarile ulterioare.

## IV. Criterii de calificare (cerinte obligatorii)

Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita documente doveditoare si de a desemna reprezentanti sa verifice, la autoritatile competente, veridicitatea documentelor si declaratiilor prezentate de ofertanti.

In situatiile in care ofertantii beneficiaza de sustinerea unor terti, aceasta sustinere se va dovedi prin prezentarea unor angajamente ferme incheiate in forma autentica, semnate de tertul sustinator. Angajamentul ferm trebuie sa prevada care sunt resursele pentru care se acorda sustinerea si sa evidentieze faptul ca disponibilizarea acestora se va face neconditionat in vederea indeplinirii contractului.

Orice neconcordanta fata de documentele depuse in copie si de datele furnizate in declaratii atrage excluderea din procedura.

Fiecare oferta va fi insotita de o declaratie a unei persoane cu drept de semnatura din cadrul societatii (conform certificatului constatator) prin care este nominalizata persoana imputernicita sa semneze oferta, specificandu-se documentele ofertei care pot fi semnate de catre aceasta; declaratia va include si specimenul de semnatura al persoanei imputernicite.

Toate documentele depuse in copie vor avea inscris cu cerneala albastra pe fiecare pagina „Conform cu originalul“, numele in clar al persoanei care semneaza, functia acesteia, semnatura si stampila.

Inscrisurile solicitate in forma autentica vor fi redactate de un notar public, semnate in fata acestuia si autentificate potrivit dispozitiilor Legii 36/1995, cu modificarile si completarile ulterioare.

- IV.I. Situatia personala a ofertantului

| - Fisa privind informatii generale despre ofertant | Se va completa Formularul V.1.1 |
| --- | --- |
| - Declaratie privind eligibilitatea | Se va completa Formularul V.1.2 |
| - Declaratie privind neincadrarea in prevederi ale art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/ 2006 Solicitat  Nesolicitat  | Se va completa Formularul V.1.3. Se vor prezenta, in original si/sau copie conform cu originalul, urmatoarele documente: - Certificatul de atestare fiscala, aflat in perioada de utilizare la data depunerii ofertei, emis in conditiile art. 112 din Codul de procedura fiscala al Romaniei. - Certificatul de atestare fiscala, aflat in perioada de utilizare la data depunerii ofertei, emis in conditiile art. 113 din Codul de procedura fiscala al Romaniei. Vor fi descalificati ofertantii care se afla in oricare din situatiile urmatoare : - in conformitate cu datele din certificatele de atestare fiscala prezentate, figureaza cu creante fiscale exigibile catre organele fiscale prevazute la art. 112 si 113 din Codul de procedura fiscala al Romaniei ; - certificatele de atestare fiscala solicitate nu se afla in perioada de utilizare. |
| - Declaratie privind calitatea de participant la procedura Solicitat  Nesolicitat  | Se va completa Formularul V.1.4 |
| - Certificat de participare cu oferta independenta In cazul unei asocieri, acest certificat va fi completat si semnat de catre liderul de asociere desemnat in acordul de asociere, in numele asociatilor. | Se va completa Formularul V.1.5. |
| - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 691 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare Solicitat  Nesolicitat  | Se va completa Formularul V.I.6. |
| - pentru persoane juridice straine Va fi prezentata o declaratie in forma autentica din care sa rezulte ca ofertantul nu figureaza ca debitor la organele fiscale competente din tara de origine; vor fi enumerate aceste organe fiscale si vor fi prezentate datele de contact (adresa completa, numere de telefon si fax, adresa de e-mail, adresa de internet etc.) |  |

    - Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale

- pentru persoane juridice romane Vor fi prezentate: - certificat constatator – in original si/ sau copie conform cu originalul – emis de oficiul teritorial al Registrului Comertului cu cel mult 30 de zile calendaristice inainte de data deschiderii ofertelor, din care trebuie sa rezulte că operatorul economic desfasoara activităţi autorizate de construcţii civile, cat si faptul ca nu sunt inscrise mentiuni cu privire la aplicarea legii nr.85/ 2006 privind procedura insolventei ; - certificat de inregistrare – copie simpla ; - certificat de inregistrare in scopuri de TVA – copie simpla .

- pentru persoane juridice straine Vor fi prezentate : - un certificat, in traducere certificata, de la registrul in care este inmatriculat ofertantul in tara de origine, care sa ateste existenta societatii – original sau copie legalizata ; - actul constitutiv si statutul ofertantului in tara de origine, daca sunt continute in documente separate, impreuna cu toate modificarile acestor documente, in traducere certificata – original sau copie legalizata ; din acestea trebuie sa rezulte ca poate desfasura activitatea de Consultanta pentru afaceri si management .

    - Situatia economico – financiara

Informatii privind situatia economico - financiara Solicitat  Nesolicitat  Vor fi prezentate bilanturile contabile la 31.12.2008, 31.12.2009 si 31.12.2010, impreuna cu toate anexele acestora, vizate si inregistrate de organele competente (copie simpla). Cerinte minime obligatorii: Media aritmetica a cifrei globale de afaceri aferenta exercitiilor financiare din anii 2008, 2009 si 2010 sa fie de cel putin 1 650 000 lei. In cazul in care ofertantul se incadreaza in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, astfel cum acestea sunt definite prin Legea nr. 346/ 2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, acesta beneficiaza de reducerea cu 50% prevazuta de art. 16 alin. (2) din Legea 346/ 2004. In aceste situatii, ofertantul trebuie sa completeze si sa ataseze la oferta declaratia pe propria raspundere privind incadrarea in categoria IMM (declaratia va fi intocmita in conformitate cu Anexa nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 27/ 2006 pentru modificarea si completarea Legii 346/ 2004, cu modificarile si completarile ulterioare) . In cazul unei asocieri : - daca unul sau mai multi asociati nu se incadreaza in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, asocierea nu beneficiaza de reducerea cu 50% prevazuta de art. 16 alin. (2) din Legea 346/2004 ; - daca toti asociatii se incadreaza in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, asocierea beneficiaza de reducerea cu 50% prevazuta de art. 16 alin. (2) din Legea 346/2004 .

    - Capacitatea tehnică şi profesională

Informaţii privind capacitatea tehnică şi profesională Solicitat [ x ] Nesolicitat [ ]

V.4.1. Capacitate tehnică V.4.1.1. Experienţa similară Va fi prezentată obligatoriu lista principalelor contracte începute şi finalizate în ultimii 5 (cinci) ani privind : - contract de proiectare lucrari de consolidari si reabilitari biserici - contracte de executie, reabilitare – arhitectura biserici Se va completa Formularul V.4.1. Nivel minim obligatoriu : prezentarea dovezilor privind : - executarea si finalizarea în ultimii 5 (cinci) ani, de catre ofertant, a minim 1(unu) contract de proiectare care a avut ca obiect proiectarea lucrarilor la lacasuri de cult (biserici) in valoare totala de 80 000 lei fara TVA ; - executarea si finalizarea în ultimii 5 (cinci) ani, de catre ofertant, a minim 1(unu) contract de executie lucrari de constructii – arhitectura care au avut ca obiect executie lucrari constructii civile, reparatii,reabilitari - arhitectura la lacasuri de cult (biserici) aflate in functiune, in valoare totala de 800 000 lei (faraTVA) ; Cerinta obligatorie : indeplinirea, intr-unul din contractele prezentate, a unor lucrari de construire biserica si/ sau clopotnita. Se va considera îndeplinită cerinţa dacă sunt prezentate, obligatoriu, următoarele documente : - copii ale contractului/ contractelor care dovedesc experienţa similară, însoţite de anexele acestora (conform cu originalul) ; - copie simplă a procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor executate în baza contractului care dovedeşte experienţa similară ; - recomandări din partea beneficiarilor din care să rezulte ca lucrarea s-a executat cu unitatea sub exploatare si calitatea lucrărilor ca fiind cel puţin bună. Daca se vor prezenta, ca experienta similara, contracte care contin executia mai multor tipuri de lucrari, atunci ofertantul are obligatia sa evidentieze si sa dovedeasca, in mod clar, care este valoarea exacta a lucrarilor solicitate ca experienta similara, din total valoare. In cazul contractelor de experienta similara executate in asociere, cota de participare se dovedeste de catre ofertant prin prezentarea oricaror documente considerate edificatoare in acest sens, precum declaratii ale partenerilor in contractele respective, copii ale contractelor etc. In cazul in care contractele au fost incheiate si platite in alta moneda decat leul, echivalentul in euro va fi stabilit utilizand rata medie de schimb euro/ moneda de plata a Bancii centrale a statului in moneda caruia s-a efectuat plata din anul in care contractele au fost finalizate. Se va completa de asemenea, lista contractelor in desfasurare - Formularul V.4.1.1.

V.4.2. Personal de specialitate Va fi prezentată obligatoriu, o declaraţie privind numele persoanelor care vor duce la îndeplinire viitorul contract şi specializarea acestora – Formularul V.4.2. Se va anexa, obligatoriu, un curriculum vitae al fiecărei persoane menţionate în declaraţie din care să rezulte informaţii privind date personale, educaţie (inclusiv cursuri de instruire), apartenenţă la societăţi, asociaţii profesionale, situaţia profesională actuală, vechime în activitatea relevantă îndeplinirii contractului. Curriculum-ul va fi datat şi semnat de respectiva persoană si va fi insotit de declaratia de disponibilitate a persoanei respective. Tot personalul de specialitate prezentat mai jos va indeplini aceasta cerinta. - Niveluri minime obligatorii : - Operatorul economic trebuie obligatoriu să facă dovada că are ca personal angajat cel puţin 2 (doi) ingineri constructori, specializarea constructii civile, cod COR (214201) cu vechime în execuţia lucrărilor mai mare de 5 (cinci) ani şi care vor răspunde de îndeplinirea viitorului contract. Se vor considera dovezi,(numai daca sunt prezentate cumulat toate documentele), următoarele : - curriculum vitae, insotit de declaratia de disponibilitate ; - copie simpla a diplomei de absolvire a studiilor universitare ; - copie simpla (conform cu originalul) a contractului individual de munca (sau echivalentul acestuia) vizate de catre Inspectoratul Teritorial de Munca (sau echivalentul acestuia) ; - copie simpla (conform cu originalul) a cartii de munca (sau echivalentul acesteia); - Operatorul economic trebuie obligatoriu să facă dovada că are ca personal angajat cel puţin 2 (doi) ingineri constructori cu vechime cel putin 5 (cinci) ani in proiectare şi care vor răspunde de îndeplinirea viitorului contract. Se vor considera dovezi, (numai daca sunt prezentate cumulat toate documentele), următoarele : - curriculum vitae, insotit de declaratia de disponibilitate ; - copie simpla a diplomei de absolvire a studiilor universitare ; - copie simpla (conform cu originalul) a contractului individual de munca (sau echivalentul acestuia) vizate de catre Inspectoratul Teritorial de Munca (sau echivalentul acestuia) ; - copie simpla (conform cu originalul) a cartii de munca (sau echivalentul acesteia) ; - Operatorul economic trebuie să facă obligatoriu dovada că are ca personal angajat cel puţin doi arhitecti cladiri cu vechime de minim 5 (cinci) ani in activitate şi care va răspunde de îndeplinirea viitorului contract. Se vor considera dovezi, (numai daca sunt prezentate cumulat toate documentele), următoarele : - curriculum vitae, insotit de declaratia de disponibilitate ; - copie simpla a diplomei de absolvire a studiilor universitare ; - copie simpla (conform cu originalul) a contractului individual de munca (sau echivalentul acestuia) vizata de catre Inspectoratul Teritorial de Munca (sau echivalentul acestuia) ; - copie simpla (conform cu originalul) a cartii de munca (sau echivalentul acesteia) ; - Operatorul economic trebuie să facă obligatoriu dovada că are ca personal angajat cel puţin un licentiat arte plasice si decorative cu vechime de minim 5 (cinci) ani in activitate şi care va răspunde in îndeplinirea viitorului contract, de lucrarile de arta (mozaicuri, ancadramente piatra sculptata, pisanii, coloane piatra, pardoseli piatra naturala, lucrari de modelaj, etc). Se vor considera dovezi, (numai daca sunt prezentate cumulat toate documentele), următoarele : - curriculum vitae, insotit de declaratia de disponibilitate ; - copie simpla a diplomei de absolvire a studiilor universitare ; - copie simpla (conform cu originalul) a contractului individual de munca (sau echivalentul acestuia) vizata de catre Inspectoratul Teritorial de Munca (sau echivalentul acestuia) ; - copie simpla (conform cu originalul) a cartii de munca (sau echivalentul acesteia) ; - Operatorul economic trebuie să facă obligatoriu dovada că are ca personal angajat cel puţin un cioplitor-prelucrator piatra naturala (granit, marmura, etc) cu vechime de minim 5 (cinci) ani in activitate şi care va răspunde in îndeplinirea viitorului contract de lucrari Se vor considera dovezi, (numai daca sunt prezentate cumulat toate documentele), următoarele : - curriculum vitae, insotit de declaratia de disponibilitate ; - copie simpla a diplomei de absolvire - atestatului ; - copie simpla (conform cu originalul) a contractului individual de munca (sau echivalentul acestuia) vizata de catre Inspectoratul Teritorial de Munca (sau echivalentul acestuia) ; - copie simpla (conform cu originalul) a cartii de munca (sau echivalentul acesteia) ; - Operatorul economic trebuie să facă obligatoriu dovada că are ca personal angajat cel puţin un maistru constructii civile, industriale si agricole cod COR (311201) cu vechime de minim 5 (cinci) ani in activitate şi care va răspunde de îndeplinirea viitorului contract de lucrari. Se vor considera dovezi, (numai daca sunt prezentate cumulat toate documentele), următoarele : - curriculum vitae, insotit de declaratia de disponibilitate ; - copie simpla a diplomei de absolvire ; - copie simpla (conform cu originalul) a contractului individual de munca (sau echivalentul acestuia) vizata de catre Inspectoratul Teritorial de Munca (sau echivalentul acestuia) ; - copie simpla (conform cu originalul) a cartii de munca (sau echivalentul acesteia) ; 7. Operatorul economic trebuie obligatoriu să facă dovada că poate asigura pe durata contractului cel putin : - Un responsabil tehnic cu execuţia (RTE) – în construcţii civile, atestat conform legii, cu o vechime de minim 3 ani de la atestare. Se vor considera dovezi, (numai daca sunt prezentate cumulat toate documentele), următoarele : - copia simpla a autorizatiei sau atestatului tehnico-profesional insotita de copia legitimatiei eliberata in baza atestatului din care sa rezulte valabilitatea acesteia la data deschiderii ofertelor ; - copia unui act juridic civil bilateral din care sa rezulte ca ofertantul poate asigura pe durata contractului acest specialist sau copie simpla (conform cu originalul) dupa contractul individual de munca (sau echivalentul acestuia) vizate de catre Inspectoratul Teritorial de Munca (sau echivalentul acestuia) ; - curriculum vitae, insotit de declaratia de disponibilitate ; - Un responsabil cu controlul tehnic de calitate (CQ) in constructii in domeniul : - produse pentru constructii, atestat conform legii . Se vor considera dovezi, (numai daca sunt prezentate cumulat toate documentele), următoarele : - copia simpla a autorizatiei emisa de Inspectoratul de Stat in Constructii din care sa rezulte valabilitatea acesteia la data deschiderii ofertelor ; - copia unui act juridic civil bilateral din care sa rezulte ca ofertantul poate asigura pe durata contractului acest specialist sau copie simpla (conform cu originalul) dupa contractul individual de munca (sau echivalentul acestuia) vizate de catre Inspectoratul Teritorial de Munca (sau echivalentul acestuia) ; - curriculum vitae, insotit de declaratia de disponibilitate . - Responsabili control tehnic de calitate (CQ) pentru constructii civile, industriale, agricole si miniere de suprafata – Categoria de importanta C, atestat conform legii. Se vor considera dovezi, (numai daca sunt prezentate cumulat toate documentele), următoarele : - copia simpla a autorizatiei emisa de Inspectoratul de Stat in Constructii din care sa rezulte valabilitatea acesteia la data deschiderii ofertelor ; - copia unui act juridic civil bilateral din care sa rezulte ca ofertantul poate asigura pe durata contractului acest specialist sau copie simpla (conform cu originalul) dupa contractul individual de munca (sau echivalentul acestora) vizate de catre Inspectoratul Teritorial de Munca (sau echivalentul acestuia) ; - curriculum vitae, insotit de declaratia de disponibilitate . 8. Operatorul economic trebuie obligatoriu să facă dovada că poate asigura pe durata contractului cel putin un specialist in domeniul sanatatii si securitatii in munca cod COR (241220), care va coordona pe toata durata contractului activitatile necesare indeplinirii tuturor obligatiilor ce revin angajatorului in conformitate cu prevederile legislatiei specifice. Se vor considera dovezi, (numai daca sunt prezentate cumulat toate documentele), următoarele : - copia simpla a certificatului de absolvire din care sa rezulte valabilitatea acesteia la data deschiderii ofertelor ; - copia unui act juridic civil bilateral din care sa rezulte ca ofertantul poate asigura pe durata contractului acest specialist sau copie simpla (conform cu originalul) dupa contractul individual de munca (sau echivalentul acestuia) vizate de catre Inspectoratul Teritorial de Munca (sau echivalentul acestuia); - curriculum vitae, insotit de declaratia de disponibilitate . 9. Operatorul economic trebuie obligatoriu să facă dovada că poate asigura pe durata contractului cel putin un responsabil de mediu atestat profesional in ingineria protectiei mediului cod COR (242316), angajat, cu vechime in domeniu de minim 2 (doi) ani si care va coordona pe toata durata contractului activitatile necesare indeplinirii tuturor obligatiilor ce revin angajatorului in conformitate cu prevederile legislatiei specifice. Se vor considera dovezi,(numai daca sunt prezentate cumulat toate documentele), următoarele : - curriculum vitae, insotit de declaratia de disponibilitate ; - copie simpla a certificatului de absolvire din care sa rezulte valabilitatea acesteia la data deschiderii ofertelor ; - copie simpla (conform cu originalul) a contractului individual de munca (sau echivalentul acestora) vizate de catre Inspectoratul Teritorial de Munca (sau echivalentul acestuia); - copie simpla (conform cu originalul) a cartii de munca ; 10. Operatorul economic trebuie obligatoriu să facă dovada că poate asigura pe durata contractului un specialist atestat de Ministerul Culturii in domeniile : inginerieconsolidare si/ sau restaurare structuri istorice, verificare proiecte, executare lucrari, inspectia si urmarirea comportarii in timp a monumentelor istorice. Se vor considera dovezi,(numai daca sunt prezentate cumulat toate documentele), următoarele : - copie simpla a certificatului de atestare ; - copie simpla (conform cu originalul) a contractului individual de munca (sau echivalentul acestuia) vizate de catre Inspectoratul Teritorial de Munca (sau echivalentul acestuia ); - curriculum vitae, insotit de declaratia de disponibilitate ; 11. Operatorul economic trebuie obligatoriu să facă dovada că poate asigura pe durata contractului urmatoarele categorii de personal muncitor calificat , angajati pe perioada nedeterminata : – dulgheri; constructori structuri; zidar-pietrar; tamplari; zugravi; ipsosari ; turnatori Se vor considera dovezi, următoarele : - copie simpla a certificatului de calificare ; - copie simpla (conform cu originalul) a contractului individual de munca (sau echivalentul acestora) vizate de catre Inspectoratul Teritorial de Munca (sau echivalentul acestuia);

V.4.3. Niveluri minime impuse privind calitatea - pentru execuţia lucrărilor : Ofertanţii vor prezenta obligatoriu dovada privind certificarea sistemului de management al calităţii pentru lucrări de construcţii. - Cerinţe minime obligatorii : Operatorii economici partcipanti la procedura vor prezenta in mod obligatoriu certificatul ISO 9001/2008 sau alt certificat echivalent privind certificarea sistemului de management al calităţii pentru lucrări de construcţii, valabil cel puţin pe o durată care să includă perioada de valabilitate a ofertei şi perioada de execuţie a anului in curs. Nu se acceptă dovezi care atestă că documentele solicitate sunt în curs de obţinere. Sunt acceptate certificatele de management integrat sau orice alte dovezi prezentate, in masura in care dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii. In cazul asocierii fiecare membru al asocierii trebuie sa prezinte certificatul mentionat mai sus.

V.4.4. Standarde de asigurare a protecţiei mediului Operatorii economici participanti la procedura vor face dovada in mod obligatoriu a unei certificări a sistemului de management de mediu al activităţilor din domeniul construcţii (certificat ISO 14001/2005), valabil cel puţin pe o durată care să includă perioada de valabilitate a ofertei şi perioada de execuţie a anului in curs. Vor fi descalificaţi ofertanţii care prezintă documente care atestă că sunt în curs de obţinere a certificării solicitate şi nu au aceste certificări la data deschiderii ofertelor. Sunt acceptate certificatele de mangement integrat sau orice alte dovezi prezentate in masura in care dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al protectiei mediului. In cazul asocierii fiecare membru al asocierii trebuie sa prezinte certificatul mentionat mai sus.

V.4.5. Standarde de asigurare a sistemului de securitate si sanatate ocupationala Operatorii economici participanti la procedura vor face dovada in mod obligatoriu a certificării privind sistemului de securitate si sanatate ocupationala privind activităţile din domeniul construcţiilor certificat OHSAS 18001/2008 ), valabil cel puţin pe o durată care să includă perioada de valabilitate a ofertei şi perioada de execuţie a anului in curs. Vor fi descalificaţi ofertanţii care prezintă documente care atestă că sunt în curs de obţinere a certificării solicitate şi nu au aceste certificări la data deschiderii ofertelor. Sunt acceptate certificatele de management integrat sau orice alte dovezi prezentate in masura in care dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al sistemului de securitate si sanatate ocupationala. In cazul asocierii fiecare membru al asocierii trebuie sa prezinte certificatul mentionat mai sus.

V.4.6. Standarde de asigurare a managementului responsabilitatii sociale Operatorii economici participanti la procedura vor face dovada in mod obligatoriu a certificării standardului privind managementul responsabilitatii sociale privind activităţile din domeniul construcţiilor (certificat SA 8000/2007), valabil cel puţin pe o durată care să includă perioada de valabilitate a ofertei şi perioada de execuţie a anului in curs. Vor fi descalificaţi ofertanţii care prezintă documente care atestă că sunt în curs de obţinere a certificării solicitate şi nu au aceste certificări la data deschiderii ofertelor. Sunt acceptate certificatele de management integrat sau orice alte dovezi prezentate, in masura in care dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al managementului responsabilitatii sociale. In cazul asocierii fiecare membru al asocierii trebuie sa prezinte certificatul mentionat

V.4.7. Operatorul economic trebuie sa faca obligatoriu dovada ca are : - AUTORIZATIE emisa de Ministerul Culturii si Cultelor, Oficiul National al Monumentelor Istorice avand ca obiect de activitate executare lucrari de constructii, domeni : Restaurare arhitectura, Inginerie Consolidare-Restaurare Structuri Istorice, valabila cel putin pana la sfarsitul anului in curs. Se va prezenta copie simpla conform cu originalul. Vor fi descalificaţi ofertanţii care prezintă documente care atestă că sunt în curs de obţinere a certificării solicitate şi nu au aceste certificări la data deschiderii ofertelor.

- V.4.8. Informatii privind subcontractantii Pentru toti subcontractantii sunt solictate acordurile de subcontractare. Se va completa o declaratie conform Formularului V.4.8. care va contine toti subcontractantii cu care ofertantul intentioneaza sa incheie contracte de subcontractare si lucrarile care se intentioneaza a fi subcontractate, indiferent de contributia subcontractantilor la indeplinirea contractului. Pentru toti subcontractantii se solicita acordurile de subcontractare si completarea Formularelor V.1.2, V.1.4.si V.1.6. Acordul de subcontractare trebuie sa contina cel putin : - datele de identificare ale partilor acordului (ofertantul/ asociatul si subcontractantul) ; - obiectul acordului (se va face referire la prezenta procedura de achizitie si la partile din contract care urmeaza a fi subcontractate in situatia in care oferta ofertantului/ asocierii va fi declarata castigatoare) ; - clauza prin care subcontractantul se obliga sa nu participe la prezenta procedura de achizitie in alta calitate decat ca subcontractant al ofertantului/ asociatului.

V.4.9. Informaţii privind asocierea În orice situaţie de asociere a doi sau mai mulţi operatori economici, toţi asociaţii trebuie să prezinte documentele solicitate în cadrul capitolului V (exceptand cerintele speciale) ale Fişei de date astfel : - documentele privind situaţia personală a ofertanţilor solicitate în cadrul capitolului V.1 sunt obligatorii pentru fiecare asociat în parte ; - documentele privind capacitatea de exercitare a activităţii profesionale solicitate în cadrul capitolului V.2. sunt obligatorii pentru fiecare asociat în parte ; - documentele privind situaţia economico-financiară solicitate în cadrul capitolului V.3. vor fi prezentate astfel : - bilanţurile contabile vor fi prezentate de fiecare asociat în parte ; - condiţia referitoare la cifra de afaceri poate fi îndeplinită în mod cumulativ ; - documentele privind capacitatea tehnică şi profesională solicitate în cadrul capitolului V.4. vor fi prezentate astfel : - condiţia impusa privind experienţa similară (capitol V.4.1.1) poate fi îndeplinita de catre unul dintre asociaţi ; - condiţia impusă la capitolul V.4.2., poate fi îndeplinită în mod cumulativ ; În oricare dintre situaţii, în cazul unei asocieri, în documentele de calificare va fi prezentat acordul de asociere care trebuie să conţină cel puţin : - lista tuturor asociaţilor ; - nominalizarea liderului de asociaţie ; - clauze privind răspunderea solidară a asociaţilor pentru îndeplinirea contractului ; - împuternicirea liderului asociaţiei de a se obliga şi de a primi instrucţiuni de la şi în numele asociaţilor, individual şi colectiv ; - clauze în care asociaţii sunt obligaţi să ramână în asociaţie pe întraga durată a contractului, în situaţia în care oferta este declarată câştigătoare ; - obligativitatea legalizarii asocierii in cazul atribuirii contractului de achizitie publica ; În situaţia în care oferta asociaţiei este declarată câştigătoare, liderul asociaţiei va prezenta autorităţii contractante o copie legalizată a contractului de asociere înainte de data semnării contractului. Contractul de asociere va contine, pe langa clauzele din acordul de asociere, clauze specifice referitoare la neindeplinirea obligatiilor asumate prin contractul de asociere si la modalitatile de plata lucrarilor prestate de fiecare asociat in cadrul contractului.

V.4.10. Informatii privin dotarea tehnica Ofertantul trebuie să facă dovada deţinerii în proprietate sau să aibă la dispoziţia sa, în cantitatea şi la termenele impuse de procesul de execuţie, utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice şi mijloace de transport necesare pentru derularea în bune condiţii a lucrărilor. Ofertantul trebuie să prezinte o listă a utilajelor, instalaţiilor, echipamentelor tehnice şi a mijloacelor de transport de care dispune pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de lucrări (Formularului V.4.10.). Lista trebuie să demonstreze capacitatea ofertantului de a finaliza lucrările şi trebuie să includă orice echipament specializat necesar conform extrasului de utilaje. Se solicita ca ofertantul sa aiba in dotare minim urmatoarele echipamente si dotari tehnice : - schela metalica – mp 1000 ; - autoutilitare 3,5 to – 2 buc ; - autospeciala transport containere deseuri constructii 12 to – 1 buc ; - buldoexcavator – 1 buc ; Se vor prezenta acte doveditoare care sa ateste ca utilajele sunt in propietatea ofertantului precum si acte doveditoare care sa ateste ca asigurarea si reviziile tehnice ale mijloacelor de transport sunt in termen. Ofertantul trebuie să prezinte un contract de depozitare a deseurilor rezultate din activitatea de constructii, cu un depozit de colectare deseuri. Neprezentarea acestor documente atrage dupa sine descalificarea ofertantului.

NOTA !

In cazul in care exista incertitudini sau neclaritati in ceea ce priveste anumite documente prezentate, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita detalii, precizari sau confirmari suplimentare atat de la ofertantul in cauza, cat si de la autoritatile competente care pot furniza informatii in acest sens.

Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare mentionate la capitolele V.1; V.2; V.3, V.4, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte.

In cazul in care uzeaza de acest drept, ofertantul are obligatia de a prezenta certificatele/ documentele edificatoare care confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare.

SUSTINEREA TEHNICA SI/ SAU FINANCIARA

În cazul în care, în conformitate cu prevederile art. 186 şi 190 din ordonanţa de urgenţă, ofertantul îşi demonstrează situaţia economică şi financiară ori capacitatea tehnică şi/ sau profesională prin prezentarea unui angajament de susţinere din partea unui terţ, autoritatea contractantă are obligaţia de a lua în considerare această susţinere pentru verificarea îndeplinirii cerinţelor minime impuse în cadrul documentaţiei de atribuire.

Persoana care asigură susţinerea financiară nu trebuie să se afle în situaţia care determină excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180.

În cazul în care susţinerea terţului se referă la asigurarea unor resurse care pot fi puse efectiv la dispoziţia ofertantului - fonduri financiare, utilaje, echipamente, personal, angajamentul ferm prezentat de ofertant/ candidat trebuie să prevadă care sunt resursele respective şi să evidenţieze faptul că disponibilizarea acestora se va realiza necondiţionat, în funcţie de necesităţile care apar pe parcursul îndeplinirii contractului în cauză.

În cazul în care susţinerea terţului vizează îndeplinirea unor cerinţe minime de calificare cum ar fi experienţa similară reflectată prin prezentarea unor liste de produse/ servicii/ lucrări furnizate/ prestate/ executate într-o perioadă anterioară sau îndeplinirea unui nivel minim al cifrei de afaceri în domeniul de activitate aferent obiectului contractului de achiziţie publică, angajamentul ferm prezentat de ofertant trebuie să garanteze autorităţii contractante faptul că, în cazul în care contractantul întâmpină dificultăţi pe parcursul derulării contractului, persoana susţinătoare se obligă să asigure îndeplinirea completă şi reglementară a obligaţiilor contractuale prin implicarea sa directă.

În situaţiile mentionate, susţinătorul răspunde pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament, aceasta din urmă având posibilitatea de acţiune directă împotriva susţinătorului.

Angajamentul ferm prezentat de ofertantul câştigător face parte integrantă din contractul de achiziţie publică.

Se vor depune, daca este cazul,  urmatoarele documente (sectiunea FORMULARE) :

- angajamentul ferm al sustinatorului

# Formular AT – ANGAJAMENT privind susţinerea tehnica si profesională a ofertantului/grupului de operatori economici

# Formular AF - ANGAJAMENT Terţ susţinător financiar

## Prezentarea ofertei

- Limba de redactare a ofertei Oferta va fi prezentata in limba romana.

- Perioada de valabilitate a ofertei Oferta trebuie sa fie valabila o perioada de cel putin 90 de zile calculate de la data deschiderii ofertelor.

- Garantia de participare Solicitat  Nesolicitat  Garantia de participare este de 16 900 lei. Perioada de valabilitate a garantiei de participare trebuie sa fie de cel putin 90 de zile, calculate de la data deschiderii ofertelor. In cazul in care ofertantul se incadreaza in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, astfel cum acestea sunt definite prin Legea nr. 346/ 2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, acesta beneficiaza de reducerea cu 50% a garantiei de participare (prevazuta de art. 16 alin. (2) din Legea 346/2004). In acest caz dovada constituirii garantiei de participare va fi insotita de declaratia pe propria raspundere privind incadrarea in categoria IMM (declaratia va fi intocmita in conformitate cu Anexa nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 27/ 2006 pentru modificarea si completarea Legii 346/ 2004, cu modificarile si completarile ulterioare) Garantia de participare se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari. Garantia trebuie sa fie irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie : – sa fie prezentat in original ; – sa contina in clar denumirea autoritatii contractante ; – sa faca referire expresa la procedura organizata de autoritatea contractanta ; – sa aiba inscrisa valabilitatea pentru care a fost constituit ; – sa prevada modul de executare a platii garantiei la cererea beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. In cazul unei asocieri, garantia de participare va fi constituita de oricare dintre asociati, in numele asociatilor. Neprezentarea dovezii de constituire a garantiei de participare la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor atrage dupa sine excluderea din procedura.

- Propunerea tehnica

Modul de prezentare a propunerii tehnice : Propunerea tehnică va fi întocmită cu respectarea strictă a cerintelor fişei de date a achiziţiei şi a specificatiilor din caietul de sarcini, prezentându-se şi completându-se toate cerinţele solicitate. In cadrul propunerii tehnice se vor prezenta/ specifica : - activitatile principale care se vor desfasura pentru a asigura executia lucrarilor respectand ordinea tehnologica de executie ; - numarul specialistilor de care dispune operatorul economic, exceptand personalul specificat la sectiune a conditii de calificare ; - numarul personalului muncitor calificat pentru activitatile specifice derularii viitorului contract cu specificarea numarului de personal aferent fiecarei calificari. Propunerea tehnică va cuprinde in mod oligatoriu : – planul cu masurile privind protectia mediului ; – planul calitatii pentru executia lucrarilor si Programul de control al calitatii, verificari si incercari (PCCVI) (descrierea sistemului implementat, planul efectiv de control, verificari si incercari privind calitatea in timpul executiei lucrarilor) ; – prezentarea detaliata a tuturor procedurior tehnice de executie (PTE), pentru fiecare tip de lucrare, enumerate in caietul de sarcini ; (Gradul de acoperire al cerintelor prevazute in caietele de sarcini prin procedurile tehnice de executie prezentate). – prezentarea specificariilor tehnice ale echipamentelor ofertate, depunandu-se in mod obligatoriu fisele tehnice ale acestora. Planul cu masurile specifice privind securitatea si sanatatea muncii pe toata durata executiei lucrarilor. Se va prezenta un plan propriu SSM tinand seama de specificul lucrarilor. Durata de garantie a lucrarilor executate va fi de minim 2 ani. Se vor specifica activitatile de verificare a lucrarilor pe perioada de gratie precum si intervalele de timp la care se vor realiza verificarile mentionate. Modalitatea de constituire a garantiei de buna executie. Clauze specifice pe care operatorul economic doreste sa le includa in textul contractului. Propunerea tehnica va fi va fi prezentata in format scris, conform cerintelor specificate, si in format electronic, pe CD sub forma de fisiere tip doc si xls. CD-ul va fi introdus numai in plicul continand exemplarul original al propunerii tehnice. Fisierele in format electronic vor fi utilizate strict pentru verificarea ofertei, si in nici o situatie informatiile continute nu vor fi divulgate celorlati operatori economici sau unor terte persoane fara acordul autorului propunerii tehnice. In cazul in care exista diferente intre formatul scris si formatul electronic, se vor lua in considerare numai informatiile prezentate in format scris. Ofertantul va elabora propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerinţele prevăzute în documentatia de atribuire (fisa de date si caietul de sarcini), precum si prevederile Legii nr.10/ 1995 „Legea calitatii in constructii“. In situatai nerespecrtarii in totalitate a acestor cerinte, ofertele vor fi respinse ca fiind neconforme. Atentie! Datele furnizate in acest capitol reprezinta angajamente ferme; in situatia in care oferta este declarata castigatoare, dupa semnarea contractului, nerespectarea acestor angajamente pe parcursul derularii contractului, duce la aplicarea clauzelor referitoare la reziliere si/ sau penalitati.

- Propunerea financiara Propunerea financiara va fi prezentata in format scris, conform cerintelor specificate la capitolul VI.6.2, si in format electronic, pe CD sub forma de fisiere tip doc si xls. CD-ul va fi introdus numai in plicul continand exemplarul original al propunerii financiare. Fisierele in format electronic vor fi utilizate strict pentru verificarea ofertei. In cazul in care exista diferente intre formatul scris si formatul electronic, se vor lua in considerare numai informatiile prezentate in format scris. Pentru intocmirea propunerii financiare se vor utiliza listele de cantitati din caietul de sarcini. Se va prezenta un centralizator al tuturor devizelor cuprinse in listele de cantitati. Pentru toate materialele principale (conducte, sisteme de prindere, armaturi, piese speciale) se vor anexa ofertele de pret de la furnizori. Ofertantii vor specifica, in cadrul propunerii financiare, pentru care varianta de retinere a garantiei de buna executie opteaza. Se va completa Formularul VI.5.

- Depunerea ofertei

IV.6.1. Locul de depunere a ofertelor Sediul Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti-Registratura Generala, Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 9-13, etajul 1, sectorul 1, Bucuresti

IV.6.2. Modul de depunere a ofertei – prezentarea, sigilarea, marcarea plicurilor Ofertantul trebuie sa prezinte un exemplar al ofertei (documente de calificare, propunere tehnica si propunere financiara) in original si o singura copie de pe acestea. Propunerea tehnica si propunerea financiara vor fi prezentate si in format electronic, pe CD (conform celor specificate la cap. VI.4 si VI.5). Originalul si copia trebuie sa fie tiparite sau scrise cu cerneala neradiabila vor fi semnate pe fiecare pagina de reprezentantii autorizati corespunzator sa angajeze ofertantul in contract si vor fi indosariate, astfel incat sa nu contina nici o foaie volanta. Fiecare pagina va fi numerotata, semnata si stampilata de persoane autorizate din cadrul societatii. Va fi prezentata o imputernicire prin care sunt desemnate persoanele cu drept de semnatura a ofertei, care va contine si specimenele de semnatura ale acestor persoane. Fiecare componenta a ofertei va avea pe prima/ primele pagina/ pagini un opis, cu indicarea numarului paginii la care se gaseste fiecare document; la finalul opisului se va mentiona : „Prezentul dosar, …. (se va scrie ce componenta a ofertei contine dosarul – original/ copie), contine „x“ pagini (atentie : pagini, nu foi !) In cazul documentelor emise de institutii/ organisme oficiale abilitate in acest sens documentele respective trebuie sa fie semnate si parafate conform prevederilor legale. Orice stersatura, adaugire, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar daca sunt vizate de catre persoanele autorizate sa semneze oferta. Ofertantul trebuie sa sigileze originalul si copiile in plicuri/ pachete separate, marcate corespunzator cu „ORIGINAL“ si, respectiv, „COPIE“. Plicurile/ pachetele se vor introduce intr-un plic exterior/ cutie, inchis corespunzator si netransparent. Plicurile/ pachetele interioare trebuie sa fie marcate cu denumirea si adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei fara a fi deschisa, in cazul in care oferta respectiva este declarata intarziata. Plicurile/ pachetele interioare marcate cu „ORIGINAL” si, respectiv „COPIE” trebuie sa cuprinda fiecare alte plicuri/ pachete distincte, marcate corespunzator si anume : – documentele de calificare, plic/ pachet separat marcat „DOCUMENTE DE CALIFICARE“ ; – propunerea tehnica, marcat „PROPUNERE TEHNICA“ ; – propunere financiara, marcat „PROPUNERE FINANCIARA“ ; Pe plicul/ pachetul exterior se scrie numai adresa autoritatii contractante si inscriptia : „OFERTA PENTRU PROCEDURA DE ACHIZITIE PUBLICA ORGANIZATA IN SCOPUL INCHEIERII CONTRACTULUI DE „PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI DE FINISAJE EXTERIOARE, CONSTRUIRE CLOPOTNITA SI IMPREJMUIRE LA BISERICA SF. APOSTOL ANDREI“. A NU SE DESCHIDE INAINTE DE 11.07.2011, ORA 13.00“ Plicul va fi depus la sediul autoritatii contractante, la Registratura Generala. Daca plicul exterior nu este marcat conform specificatiilor anterioare, autoritatea contractanta nu isi asuma nici o responsabilitate pentru ratacirea ofertei.

- Data limita de depunere a ofertelor 11.07.2011 – ora 10.00

- Posibilitatea modificarii ofertei deja depuse In cazul in care ofertantul doreste sa opereze modificari in oferta deja depusa, acesta are obligatia de a asigura primirea si inregistrarea modificarilor respective de catre autoritatea contractanta pana la termenul specificat la IV.7. Pentru a fi considerate parte a ofertei, modificarile trebuie prezentate in conformitate cu prevederile de la punctul IV.6., cu amendamentul ca pe plicul exterior se va marca, in mod obligatoriu si inscriptia „MODIFICARI“

- Oferte intarziate Orice oferta care a fost depusa la alta adresa sau dupa data si ora precizate mai sus este considerata oferta intarziata si va fi returnata ofertantului fara a fi deschisa.

- Deschiderea ofertelor

IV.10.1. Data, ora si locul deschiderii ofertelor 11.07.2011 – ora 13.00 – Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 9-13, Etajul 3, Directia Investitii

IV.10.2. Conditii de participare la deschiderea ofertelor La sedinta de deschidere a ofertelor pot participa, pe langa membrii comisiei de evaluare, - reprezentanti imputerniciti ai operatorilor economici care au depus oferte; acestia au obligatia sa prezinte imputernicirea si un act de identitate ; - reprezentantii imputerniciti ai insitutiilor cu drept de control si verificare a achizitiilor publice, in calitate de observatori, conform prevederilor legale .

## Criteriul de atribuire

| - Criteriul de atribuire a contractului este :  pretul cel mai scazut  oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Factori de evaluare, ponderi, punctaj maxim |  |  |
| Factor de evaluare | Pondere | Punctaj maxim |
| - Pretul ofertei | 70% | P1 max = 70 pct |
| - Durata de executie a lucrarilor | 20% | P2 max = 20 pct |
| - Perioada de garantie acordata lucrarilor | 10% | P3 max = 10 pct |
| TOTAL | 100% | P max = 100 pct |
| - Algoritm de calcul al punctajului Valoarea punctajelor se calculeaza cu doua zecimale, prin rotunjire (daca a treia zecimala este cuprinsa in intervalul 1-4, rotunjirea se face prin lipsa). - Punctajul pentru factorul de evaluare „pretul ofertei“, P1, se acorda astfel : - pentru oferta cu cel mai scazut pret de indeplinire a contractului (pret minim), se acorda punctajul maxim alocat (P1 max) ; pentru ofertele cu preturi mai mari decat cele prevazute la lit. a), (pret i), se acorda punctajul P1i astfel : pret minim P1i = ------------------------ x P1max preti - Punctajul pentru factorul de evaluare „Durata de executie a lucrarilor“, P2, se acorda astfel : Se va lua în calcul durata de executie a lucrărilor specificată în Formularul de ofertă. Punctajul se acordă astfel : - pentru oferta cu cea mai mică durată de executie (durata min) se acordă punctajul maxim alocat (P2 max); - pentru ofertele cu durate mai mari decât cea prevăzută la lit. a), (durata i), punctajul (P2i) se calculeaza aplicand formula : durata minima P2i = ------------------------ x P2max duratai - Punctajul pentru factorul de evaluare „Perioada de garantie acordata lucrarilor“, P3, se acorda astfel : Se va lua în calcul perioada de garantie acordata lucrărilor specificată în Formularul de ofertă. Punctajul se acordă astfel : - pentru oferta cu cea mai mare perioada de garantie (perioada max) se acordă punctajul maxim alocat (P3 max) ; pentru ofertele cu perioade mai mici decât cea prevăzută la lit. a), (perioada i), punctajul (P3i) se calculeaza aplicand formula : perioadai P3i = ------------------------ x P3max perioada maxima Punctajul P acordat fiecarei oferte se va calcula folosind formula : P = P1 + P2 + P3 In situatia in care doua oferte vor obtine punctaje P egale, se va clasa pe un loc superior acea oferta care a obtinut punctajul P1 mai mare. |  |  |

## Informatii despre contract

- Derularea contractului - contractul intra in efectivitate la data semnarii lui ; - pe parcursul derularii contractului, operatorul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in oferta fara acceptul autoritatii contractante; eventuala inlocuire a subcontractantilor nu trebuie sa conduca la modificarea propunerii tehnice sau financiare initiale. - plata lucrarilor se va face lunar,. - plata finala este conditionata de existenta procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, fara remedieri/ amanari etc.

VIII.4. Garantia de buna executie Reprezinta 10% din valoarea fara TVA a contractului. Constituirea garantiei de buna executie se poate face fie prin instrument de garantare emis, in conditiile legii, de o societate bancara sau de o societate de asigurari, fie prin retineri succesive din facturile emise de operatorul economic. Ofertantii vor specifica in cadrul propunerii financiare pentru care varianta de retinere a garantiei de buna executie opteaza.

# CAIET DE SARCINI

# INTRODUCERE

Prezenta documentaţie de atribuire oferă informaţii asupra procedurii de cerere de oferte în urma căreia se va încheia un contract de proiectare şi execuţie a lucrarilor de finisaje exterioare, construire clopotnita si imprejmuire la Biserica Sf. Apostol Andrei.

Ansamblul bisericesc Sf. Apostol Andrei este amplasat in Bucuresti, sector 1, sos. Chitilei nr. 138.

Operatorii economici îşi vor întocmi oferta pe baza informaţiilor conţinute în prezenta Documentaţie de atribuire, urmând ca ofertantului câştigător să i se pună la dispoziţie  studiul de fezabilitate, împreună cu o copie de pe certificatul de urbanism.

# TEMA DE PROIECTARE

## Situaţia existentă

Ansamblul parohial Sf. Apostol Andrei cuprinde biserica si clopotniţa.

Biserica este o constructie monumentala de tipul cruce greaca inscrisa, cu plan trilobat si a fost construita intre anii 1935-1939 dupa conceptia arhitectilor D. Ionescu Berechet si I. Paraschivescu, avand o arhitectura in stil brancovenesc.

In urma seismelor trecute, constructia a suferit degradari majore care au condus la necesitatea stringenta a unei consolidari ample. Aceasta consolidare a fost executata in anii 2009- 2010 si a constat in introducerea unor centuri de beton armat la niveluri diferite; a unor stalpi de beton armat legati cu centuri si tiranti; injectari ale fisurilor cu lapte de ciment; tencuieli armate pe exteriorul peretilor; inlocuirea invelitoarii si a sistemului de scurgere a apelor pluviale.

La interior, in urma lucrarilor de consolidare, finisajele au fost refacute cu zugraveli cu lapte de var.

La exteriorul bisericii, au fost refacute profilaturile afectate in urma lucrarilor de consolidare. Pe zona pridvorului inca nu au fost executate tencuielile armate la coloane si zidarii si de asemenea ne este realizat finisajul decorativ al coloanelor.

Clopotnita actuala are caracter provizoriu, nepotrivit cu arhitectura ansamblului.

Clopotnita actuala este realizata din structura metalica avand un caracter provizoriu, nepotrivit cu arhitectura ansamblului.

Imprejmuirea incintei bisericii este veche si deteriorata, avand un aspect neîngrijit.

## Situaţia propusă

Lucrarile exterioare propuse sunt urmatoarele:

  - tencuiala armata a coloanelor si a zidariei pridvorului;

  - placarea coloanelor pridvorului în întregime (capitel, fus si soclu) cu piatra naturala;

Ca urmare a procesului de conservare, dezvoltare si modernizare a ansamblului parohial Sf. Apostol Andrei sunt propuse urmatoarele lucrari:

- construirea unui turn clopotniţa nou care sa se integreze armonios in ansamblu preluand o serie de elemente arhitecturale de la biserica;

- realizarea unei împrejmuiri noi cu structura din beton armat (soclu si stâlpi) si închideri din panouri metalice.

Necesitatea lucrarilor propuse

Lucrarile de finisaje ale pridvorului sunt necesare pentru siguranta in exploatare; lucrarile de placare a coloanelor înnobileaza si contribuie la monumentalitatea lacasului de cult.

Construirea unei clopotniţe noi este necesara pentru completarea ansamblului conform stilului arhitectural si al dogmei crestin ortodoxe.

Imprejmuirea propusa este necesara pentru a oferi enoriasilor un climat de reculegere si siguranta.

# Caiete de sarcini

## Proiectare

Proiectul va fi elaborat de către persoane cu experienţă în domeniul proiectării lucrarilor de reabilitare si modernizare la lacasuri de cult, respectiv biserici. Acestea pot fi angajate ale ofertantului sau operatori economici cu care ofertantul a încheiat acord de subcontractare sau acord de asociere în scopul îndeplinirii contractului.

În elaborarea documentaţiilor se va ţine cont de toate actele normative, reglementările tehnice, standarde, norme, normative şi coduri de proiectare, în vigoare la data încheierii contractului, sau care sunt publicate deja şi vor intra în vigoare pe durata contractului, inclusiv cele referitoare la protecţia mediului şi la protecţia muncii.

www.mdlpl.ro, http://www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.html,

http://www.mmediu.ro/legislatie/actenormative.htm

Proiectul va fi întocmit în conformitate cu Instrucţiunile de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii,  publicate în Monitorul oficial, Partea I, nr.  524/2008 şi va conţine părţi scrise şi părţi desenate şi va fi predat în patru exemplare scrise şi un exemplar în formă electronică (părţile scrise vor fi predate ca fişiere de tip doc, xls şi/sau pdf, iar părţile desenate vor fi predate, în funcţie de tipul planşelor, ca fişiere tip dwg sau tif).

A. PIESE SRISE

I. Descrierea generală a lucrărilor

I.1. Elemente generale.

I.2. Descrierea lucrărilor şi a soluţiilor tehnice adoptate.

În cadrul “descrierii lucrărilor” care fac obiectul proiectului de execuţie se vor face referiri la

următoarele:

- amplasament;

- topografie;

- clima şi fenomene naturale specifice zonei;

- geologie, seismicitate;

- prezentarea proiectului pe capitole;

- prezentarea soluţiilor tehnice adoptate;

- organizarea de şantier (descriere sumară) - dacă este cazul;

- căile de acces în şantier, tipul de utilaje şi capacitatea maximă admisă a acestora, astfel încât să se asigure protecţia construcţiilor din zona afectată de lucrări;

- programul de execuţie a lucrărilor, graficul de lucru, programul de recepţie;

- graficul de urmărire pe faze determinante a execuţiei lucrărilor – acesta va fi vizat de Inspectoratul în Construcţii al Municipiului Bucureşti;

- trasarea lucrărilor;

- protejarea lucrărilor executate şi a materialelor din şantier;

- semnalizarea lucrărilor;

- măsurarea lucrărilor;

- laboratoarele executantului şi testele care cad în sarcina sa;

- curăţenia în şantier şi a căilor de acces în şantier;

- serviciile sanitare;

- relaţiile dintre executant, proiectant, diriginţii de şantier şi beneficiar;

- memoriile tehnice pe specialităţi.

II. Caiete de sarcini

II.1. Caietele de sarcini conţin în mod obligatoriu specificatii tehnice, conform prevederilor legale în vigoare.

II.2. Caietele de sarcini dezvoltă, în scris, elementele tehnice şi calitative menţionate în planşe şi prezintă informaţii, precizări şi prescripţii complementare planşelor desenate. Aceste caiete de sarcini se elaborează de proiectant pe baza planşelor desenate.

II.3. Caietele de sarcini fac parte integrantă din proiectul tehnic şi reprezintă descrierea lucrărilor; planşele fac prezentarea grafică, iar breviarele de calcul justifică dimensionarea elementelor constituente; planşele, breviarele de calcul şi caietele de sarcini sunt complementare.

II.4. Caietele de sarcini conţin :

- nivelul de performanţă al lucrărilor, descrierea soluţiilor tehnice şi tehnologice folosite, care să asigure exigenţele şi performanţele calitative;

- caracteristicile şi calităţile materialelor folosite, testele şi probele acestora, verificările şi probele lucrărilor, ordinea de execuţie şi aspectul final;

- cantităţile de lucrări.

II.5. Caietele de sarcini se elaborează de ingineri specialişti, pe baza breviarelor de calcul, pentru fiecare categorie în parte şi trebuie :

- să stabilească responsabilităţile pentru calităţile materialelor şi ale lucrărilor şi responsabilităţile pentru verificări, teste, probe;

- să nu fie restrictive;

- să prevadă modul de urmărire şi comportare în timp a investiţiei;

Vor fi elaborate caiete de sarcini pentru:

- execuţia lucrărilor;

- recepţii, teste, probe, verificări, urmărirea comportării în timp a construcţiei şi conţinutul cărţii tehnice;

- furnizorii de materiale.

II.6. Caietele de sarcini trebuie să cuprindă :

- breviare de calcul pentru dimensionarea elementelor de construcţii;

- nominalizarea planşelor care guvernează lucrarea;

- dimensiunea, forma, aspectul şi descrierea execuţiei lucrărilor;

- ordinea de execuţie, teste, probe, verificări ale lucrării;

- standardele, normativele şi alte prescripţii care trebuie respectate la materiale, utilaje, execuţie, teste, verificări;

- condiţiile de recepţie, măsurători, aspect, toleranţe etc.

III. Listele de cantităţi ale lucrărilor

Acestea vor fi prezentate în conformitate cu Instrucţiunile de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii,  publicate în Monitorul oficial, Partea I, nr.  524/2008 – art. 1 A. Părţi scrise, alin 4 şi Anexa nr. 1 la Instrucţiuni (Formularele F1-F5).

IV. Graficul general de realizare a investiţiei

Va fi prezentat conform Anexei nr. 1 la Instrucţiuni – Formularul F6

B. PIESE DESENATE

Părţile desenate sunt documentele principale pe baza cărora se elaborează părţile scrise ale proiectului de execuţie şi vor conţine ( a se vedea art. 1 din Instrucţiuni, B. Părţi desenate:

- planşe generale;

- planşe de structură;

- planşe de arhitectură;

## Verificarea tehnică a proiectului

În conformitate cu prevederile Legii 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare şi a Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor (publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 286 din 11.12.1995, proiectul – părţile scrise şi părţile desenate - se va verifica de către verificatori atestaţi conform Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 777/2003 (publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 397 din 09.06.2003), cu modificările ulterioare.

## Asistenţa tehnică a proiectantului pe durata execuţiei lucrărilor

Proiectantul va asista executantul pe toată durata execuţiei lucrărilor:

- va verifica periodic modul în care este pus în aplicare proiectul

- va indica soluţii pentru situaţii neprevăzute în cadrul proiectului, va întocmi planuri, liste de cantităţi şi orice alt document este necesar pentru punerea în aplicare a acestor soluţii

- va viza dispoziţiile de şantier

- va participa la fazele determinante

- la finalizarea lucrărilor va întocmi un referat care va conţine aprecieri referitoare la modul în care executantul a respectat prevederile proiectului

- va participa la recepţia la terminarea lucrărilor şi la recepţia finală.

## Execuţia lucrărilor

După finalizarea proiectului şi avizarea lui în comisia tehnico-economică a autorităţii contractante, pe baza listelor de cantităţi şi încadrărilor în normele de deviz stabilite în proiect, contractantul va întocmi devizele de lucrări car vor fi supuse avizării autorităţii contractante şi care vor sta la baza întocmirii situaţiilor de lucrări şi a decontării lucrărilor executate. Valoarea lucrărilor rezultată în urma întocmirii devizelor de lucrări nu trebuie să depăşească valoarea ofertată a lucrărilor. Lucrările nu vor începe înainte de îndeplinirea acestor cerinţe.

Lucrările vor fi executate în conformitate cu prevederile caietelor de sarcni elaborate de proiectant. Orice modificare a cantităţilor din proiect se va efectua numai cu avizul proiectantului şi a verificatorului de proiect şi cu acceptul autorităţii contractante. Suplimentările solicitate nu trebuie se conducă la modificări valorice mai mari de 30% din valoarea ofertată a lucrărilor

## Cadrul legal specific obiectului contractului

Reglementarile specifice obiectului viitorului contract pot fi accesate la urmatoarele adrese :

http://www.isc-web.ro/

http://www.mmuncii.ro/ro/articole/0000-00-00/legislatia-in-domeniul-sanatatii-si-securitatii-in-munca-248-articol.html

http://www.mmuncii.ro/ro/legislatie-munca-legislatia-muncii-relatii-de-munca-250-view.html

http://www.itmbucuresti.ro/plegislatie.html

http://www.mmediu.ro/legislatie/legislatie.htm

# Sectiunea III. CLAUZE OBLIGATORII

## Cadru legal specific obiectului contractului

Reglementarile specifice obiectului viitorului contract pot fi accesate la urmatoarele adrese :

http://www.isc-web.ro/

http://www.mmuncii.ro/ro/articole/0000-00-00/legislatia-in-domeniul-sanatatii-si-securitatii-in-munca-248-articol.html

http://www.mmuncii.ro/ro/legislatie-munca-legislatia-muncii-relatii-de-munca-250-view.html

http://www.itmbucuresti.ro/plegislatie.html

http://www.mmediu.ro/legislatie/legislatie.htm

## CLAUZE OBLIGATORII CONTRACT

Contract de proiectare si executie de lucrari

nr. ........./ data....................

În temeiul Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 34/ 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu completări şi modificări de Legea nr. 337/ 2006, cu completările şi modificările ulterioare,

A fost perfectat acest Contract în data de .............

Între

SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, în calitate de AUTORITATE CONTRACTANTĂ, având

sediul :	Bucureşti, Şoseaua Bucureşti-Ploieşti, nr. 9-13, sectorul 1

telefon :	021/ 319 10 11; 021/ 319 10 27

fax :	021/ 319 10 11; 021/ 319 10 27

e-mail :	registratura@primariasector1.ro

investitii@primariasector1.ro

C.I.F :	4505359

atrib.fiscal :	R

cont :	......................................., deschis la Trezoreria Sectorului 1

reprezentată prin : Domnul ANDREI IOAN CHILIMAN - Primar, pe de-o parte

şi

reprezentată prin ……………………………., în calitate de ANTREPRENOR, având

sediul :

telefon :

fax :

email :

Reg. Comerţ :

C.I.F :

atrib.fiscal :

cont :

Articolul 2.  Definiţii

În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel :

      - contract –prezentul contract şi toate anexele sale ;

      - achizitor şi executant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract ;

      - preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract ;

      - amplasamentul lucrării - locul unde executantul execută lucrarea ;

- forţa majoră - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului, sunt considerate asemenea evenimente : războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi ;

      - zi - zi calendaristică ; an - 365 zile.

      - ordin administrativ : orice instrucţiune sau ordin emis de achizitor către executant privind execuţia lucrărilor.

      - act adiţional : document ce modifica termenii şi condiţiile contractului de execuţie.

      - conflict de interese înseamnă orice eveniment influenţând capacitatea executantului de a exprima o opinie profesională obiectivă şi imparţială, sau care îl împiedică pe acesta, în orice moment, să acorde prioritate intereselor achizitorului sau interesului public general al Proiectului, orice motiv în legătură cu posibile contracte în viitor sau în conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale executantului. Aceste restricţii sunt de asemenea aplicabile oricăror sub-contractanţi, salariaţi şi experţi acţionând sub autoritatea şi controlul executantului.

      - Despăgubire generală : suma, neprevăzută expres în prezentul contract, care este acordată de către instanţa de judecată sau este convenită de către părţi ca şi despăgubire plătibilă părţii prejudiciate în urma încălcării contractului de proiectare şi execuţie lucrări de către cealaltă parte.

      - penalitate contractuală : despăgubirea stabilită în contractul de prestări servicii ca fiind plătibilă de către una din părţile contractante către cealaltă parte în caz de neîndeplinire a obligaţiilor din contract ;

      - proiectul : proiectul (documentaţia) în legătură cu care sunt executate lucrările în conformitate cu prevederile din prezentul contract ;

      - sector de lucrare : obiect de construcţie, parte a obiectivului de investiţie cu funcţionalitate distinctă în cadrul ansamblului acestuia.

      - termene limită : perioade din contract care vor începe să curgă din ziua următoare emiterii actului sau producerii evenimentului care reprezintă momentul de început al perioadelor respective. În cazul în care ultima zi a termenului se împlineşte într-o zi nelucrătoare, termenul va expira la sfârşitul următoarei zile lucrătoare.

      - garanţia de participare : suma de bani care se constituie de către ofertant în scopul de a proteja autoritatea contractantă faţă de riscul unui eventual comportament necorespunzător al acestuia pe întreaga perioadă derulată până la încheierea contractului de achiziţie publică.

      - garanţia de bună execuţie : suma de bani care se constituie de către contractant în scopul asigurării autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului.

      - garanţia acordată lucrărilor : perioada de timp cuprinsă între data recepţiei la terminarea lucrărilor şi data recepţiei finale.

      - garanţia tehnică :

      - perioadă de notificare a defecţiunilor înseamnă perioada de timp cuprinsă între momentul identificării defecţiunii şi momentul transmiterii către executant a notificării privind defecţiunile apărute la lucrări sau sectoare de lucrări (după caz) în intervalul de timp cuprins între data recepţiei la terminarea lucrărilor sau Sectoarele de Lucrări şi recepţia finală, la expirarea perioadei de garanţie acordată lucărilor.

Articolul 3.  Interpretare

3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa, iar cuvintele de genul masculin vor fi interpretate ca incluzând şi genul feminin şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

3.3. Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract.

CLAUZE GENERALE

Articolul 4.  Obiectul contractului

4.1. Executantul se obligă să proiecteze, să execute, să finalizeze şi să remedieze orice defecte ale lucrărilor ......................................... ................................................ (denumirea lucrării), în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.

4.2. Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul convenit în prezentul contract pentru lucrările prevăzute la 4.1.

Sau, după caz :

4.3. Achizitorul se obligă să plătească executantului, pentru proiectarea, execuţia, finalizarea lucrărilor şi remedierea oricăror defecţiuni, în timpul şi modalitatea descrise în prezentul contract, suma de ………………………………… (in litere ………………………..………..), fără TVA, reprezentand  valoarea de contract acceptată. La aceasta sumă se va adăuga taxa pe valoare adăugată stabilită potrivit dispoziţiilor legale aplicabile la momentul încheierii contractului, în suma de : ……………….. (în litere : …………………………….).

4.4. Plata taxei pe valoare adaugată se efectuează în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

4.5. Din valoarea de contract acceptată de  ………………., fără TVA, contribuţia Comisiei Europene este in conformitate cu memorandumul de finanţare în vigoare şi amendamentele aferente.

Articolul 5.  Preţul contractului

5.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către achizitor, conform graficului de plăţi, este de ..................................... lei fără TVA (după caz …………….euro/altă valută), la care se adaugă T.V.A. ................... lei.

sau, după caz, pe faze :

5.2. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv servicii de proiectare plătibil executantului de către achizitor, este de ________________ lei (euro/altă valută), la care se adaugă TVA .................. lei

5.3. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv lucrări de execuţie, plătibil executantului de către achizitor, conform graficului de plăţi este de ______________lei (euro/altă valută), la care se adaugă TVA___________ lei .

Articolul 6.  Durata contractului

Prezentul contract intră în vigoare la data semnării de către părţi şi îşi produce efectele până la încheierea procesului verbal de recepţie finală a lucrărilor contractate şi eliberarea garanţiei bancare de bună execuţie .

Articolul 7.  Executarea contractului

7.1. Executarea contractului începe după constituirea garanţiei de bună execuţie.

(se precizează data la care intră în efectivitate contractul)

7.2. Executarea contractului se face în conformitate cu graficul de îndeplinire, anexa nr....parte integrantă din prezentul contract.

Articolul 8.  Documentele contractului

8.1. Documentele contractului sunt cele precizate mai jos şi fac parte integrantă din prezentul contract :

a). propunerea tehnica ;

b). propunerea financiară ;

c). garanţia de bună execuţie ;

d). lista cu subcontractanţii ;

e). graficul de îndeplinire a contractului ;

Alte documente ce fac parte din contract :

(se enumeră şi alte documente pe care părţile le înţeleg ca fiind ale contractului, având în vedere şi dispoziţiile art.95 din HG nr.925/2006.)

- lista subcontractanţilor ;

- contractele de asociere ;

- instrumentul de garantare pentru constituirea garanţiei de bună execuţie ;

- angajamentul ferm de susţinere din partea unui terţ ;

8.2. În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului, se constată faptul că anumite elemente ale ofertei tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini.

Articolul 9.  Protecţia patrimoniului cultural naţional

9.1. Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic sau geologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate ca fiind proprietatea absolută a achizitorului şi vor fi încredinţate în grija şi sub autoritatea acesteia.

9.2. Executantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 9.1, iar imediat după descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor, de a înştiinţa achizitorul despre această descoperire şi de a îndeplini dispoziţiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel de dispoziţii executantul suferă întârzieri şi/ sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, părţile vor stabili :

            - orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul ;

            - totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului.

9.3. Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor prevăzute la clauza 9.1, de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi Comisia Monumentelor Istorice.

Articolul 10.  Obligaţiile generale  ale executantului

- 10.1. Conflictul de interese

10.1.1 Executantul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situaţie care ar putea compromite executarea obiectivă şi imparţială a prezentului contract. Conflictele de interese pot apărea în mod special ca rezultat al intereselor economice, afinităţilor politice ori de naţionalitate, al legăturilor de rudenie ori afinitate, sau al oricăror alte legături ori interese comune. Orice conflict de interese apărut în timpul executării prezentului contract trebuie notificat în scris achizitorului, în termen de .... zile de la apariţia acestuia.

10.1.2. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate sunt corespunzătoare şi dacă este necesar, poate solicita măsuri suplimentare. Executantul se va asigura că personalul său, salariat sau contractat de el, inclusiv conducerea şi salariaţii din teritoriu, nu se află într-o situaţie care ar putea genera un conflict de interese. Executantul va înlocui, în...zile şi fără vreo compensaţie din partea Achizitorului, orice membru al personalului său salariat ori contractat, inclusiv conducerea ori salariaţii din teritoriu, care se regăseşte într-o astfel de situaţie.

10.1.3. Executantul trebuie sa evite orice contact care ar putea sa-i compromită independenţa ori pe cea a personalului său, salariat sau contractat, inclusiv conducerea şi salariaţii din teritoriu. În cazul în care executantul nu-şi menţine independenţa, achizitorul, fără afectarea dreptului acestuia de a obţine repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situaţiei de conflict de interese, va putea decide încetarea de plin drept şi cu efect imediat a prezentului contract, în condiţiile prevăzute la art. ...

10.2. Sănătatea şi securitatea muncii

10.2.1. Executantul va numi un responsabil care va răspunde pentru securitatea şi prevenirea accidentelor pe şantier. Această persoană trebuie să fie calificată pentru o astfel de răspundere şi să aibă autoritatea de a emite dispoziţii şi de a lua măsurile necesare pentru prevenirea accidentelor.

10.2.2. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, executantul are obligaţia de a sprijini activitatea persoanei responsabile cu prevenirea accidentelor, în scopul exercitării răspunderii şi autorităţii sale.

10.2.3. Executantul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă, evenimentelor şi incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice (utilaje, instalaţii etc.), procedee tehnologice utilizate de către lucrătorii săi şi cei aparţinând societăţilor care desfăşoară activităţi pentru acesta (subcontractanţi), în conformitate cu prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/ 2006 şi a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/ 2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/ 2006, precum şi orice modificare legislativă apărută pe timpul desfăşurării contractului.

10.2.4. În cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente periculoase în activitatea desfăşurată de executant, acesta va comunica şi cerceta accidentul de muncă, evenimentul, conform prevederilor legale, pe care îl va înregistra la Inspectoratul Teritorial de Muncă pe raza căruia s-a produs.

10.2.5. Executantul va păstra un registru şi va întocmi rapoarte privind sănătatea, securitatea şi facilităţile sociale ale persoanelor, conform cerinţelor persoanei autorizate de achizitor.

10.2.6. Achizitorul va înregistra numai evenimentele produse propriilor angajaţi.

10.3. Obligaţiile executantului privind proiectarea

10.3.1. Executantul are obligaţia de a realiza proiectarea lucrărilor ce fac obiectul prezentului contract cu proiectanţi calificaţi, ingineri sau alţi profesionişti, care corespund cerinţelor  menţionate în specificaţiile tehnice, anexa ..... la prezentul contract.

10.3.2. Executantul va garanta că el, proiectanţii şi subproiectanţii săi au experienţa şi capacitatea necesară pentru proiectare.

10.3.3. Executantul îşi asumă răspunderea privind disponibilitatea proiectanţilor de a participa la discuţii cu achizitorul si/sau persoana autorizată de aceasta, ori de câte ori este necesar, pe parcursul derulării contractului şi până la data expirării garanţiei de bună execuţie a contractului.

10.3.4. Pe baza specificaţiilor tehnice puse la dispoziţie de achizitor, executantul are obligaţia de a asigura elaborarea şi finalizarea tuturor proiectelor necesare pentru ........................ (după caz, ex. protecţia/ relocarea utilităţilor afectate de lucrări) cu excepţia celor pentru care achizitorul asigură integral proiectarea necesara.

10.3.5. Executantul are obligaţia de a elabora un proiect tehnic coerent şi conform cu cerinţele din specificaţiile tehnice şi planşele furnizate de achizitor, potrivit documentaţiei de atribuire care a stat la baza încheierii prezentului contract.

10.3.6. Executantul are dreptul de a furniza succesiv informaţii pe părţi de proiect cu condiţia ca fiecare parte înaintată să fie completă în aşa fel încât să poată fi analizată si aprobată de achizitor separat, ca parte integrantă a întregului proiect de execuţie al lucrărilor.

10.3.7. Executantul are obligaţia de a se asigura că toate aspectele privind proiectarea lucrărilor respectă cerinţele impuse de către achizitor şi va fi responsabil pentru proiectarea lucrărilor la un standard ce poate fi verificat de către persoana autorizată de achizitor care acţionează în calitate de verificator de proiecte.

10.3.8. Termenul în care achizitorul urmează să-si dea acordul pe documentele prevăzute la art. 10.3.6 este de ....... de zile de la primirea acestora.

10.3.9. Executantul are obligaţia de a proiecta toate lucrările (provizorii sau permanente) necesare îndeplinirii obiectului prezentului contract.

10.3.10. Executantul are obligaţia de a elabora proiectul în conformitate cu standardele tehnice şi prevederile legale referitoare la proiectarea lucrărilor de construcţie şi a celor referitoare la mediul înconjurător (se vor preciza normele incidente în vigoare la data semnării contractului )

10.3.11. Dacă pe parcursul derulării contractului intervin modificări ale standardelor şi/ sau legislaţiei aplicabile la elaborarea proiectului, executantul va înştiinţa achizitorul şi (dacă e cazul) va transmite propuneri pentru aplicare/ actualizare.

10.3.12. În situaţia în care, potrivit prevederilor art.10.1.10. achizitorul decide că se impune aplicarea noilor reglementări, propunerile pentru aplicare vor face obiectul unui act adiţional, semnat de părţile contractante cu respectarea prevederilor legale în materie, la data încheierii acestuia.

10.3.13. Executantul va soluţiona neconformităţile şi neconcordanţele semnalate de către persoana autorizată de achizitor, în calitatea sa de verificator al proiectului.

10.4. Obligaţiile principale privind execuţia lucrărilor

10.4.1. Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările, precum şi de a remedia viciile ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract.

10.4.2. Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de şi pentru îndeplinirea prezentului contract, în masura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

10.4.3. Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii.

10.4.4. Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, înainte de începerea execuţiei lucrării, spre aprobare, graficul de plăţi necesare execuţiei lucrărilor, în ordinea tehnologică de execuţie.

10.4.5. Executantul are obligaţia de a păstra, pe şantier, o copie a prezentului contract, un exemplar al documentaţiei de execuţie, modificările şi alte comunicări emise potrivit prevederilor prezentului contract în vederea consultării de către Inspectoratul de Stat în Construcţii, precum şi de către persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.

10.4.6. Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului, la termenele precizate în anexele contractului, caietele de măsurători (ataşamentele) şi, după caz, în situaţiile convenite, desenele, calculele, verificările calculelor şi orice alte documente pe care executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de achizitor.

10.4.7. (1) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în orice problemă, menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul consideră că dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii, în scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale.

(2) În cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la alin.(1) determină dificultăţi în execuţie care generează costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului.

10.4.8.	(1) Dacă una dintre părţi descoperă o eroare sau o deficienţă de natură tehnică într-un document care a fost elaborat pentru a fi folosit la execuţia lucrărilor, partea în cauză are obligaţia de a notifica cu promptitudine celeilalte părţi cu privire la acea eroare sau deficienţă.

(2) În cazul în care pe parcursul executării lucrărilor se identifică erori, omisiuni, ambiguităţi, discrepanţe sau alte deficienţe de proiectare, acestea şi lucrările vor fi remediate pe cheltuiala executantului.

10.4.9. Executantul are obligaţia de a obţine toate aprobările pentru planurile de sistematizare, de zonare sau alte autorizaţii similare pentru lucrările permanente şi orice alte aprobări descrise în anexa ..... la prezentul contract.

10.4.10. Executantul are obligaţia de a transmite toate înştiinţările, de a plăti toate taxele, impozitele şi onorariile şi de a obţine toate autorizaţiile, licenţele şi aprobările în conformitate cu prevederile legale în vigoare pentru proiectarea, execuţia şi terminarea lucrărilor şi remedierea oricăror defecţiuni. Executantul va despăgubi achizitorul şi îl va proteja împotriva consecinţelor datorate neîndeplinirii acestor obligaţii.

10.4.11. (1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de achizitor, precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective.

(2) În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, executantul are obligaţia de a rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa, îndeplinind în prealabil obligaţiile prevăzute la art. ……..

10.4.12. Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia :

a) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane ;

b) de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, îngrădire, alarmă şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor ;

c) de a lua toate măsurile rezonabile necesare pentru respectarea tuturor prevederilor legale privind protecţia mediului pe şi în afara şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru.

d) de a se asigura că emisiile, deversările de suprafaţă şi deşeurile rezultate în urma activităţilor proprii nu vor depăşi valorile admise de prevederile legale în vigoare.

10.4.13. Executantul va stabili modul de tratare a defectelor apărute în execuţia lucrărilor, din vina sa, în vederea asigurării nivelului de calitate corespunzător cerinţelor. Soluţiile propuse pentru remedierea defectelor vor fi verificate şi aprobate de persoana autorizată de achizitor.

10.4.14 Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă, de la data primirii ordinului de începere a lucrării până la data semnării procesului-verbal de recepţie a lucrării.

10.4.15. (1) Executantul are obligaţia de a institui un sistem de asigurare a calităţii pentru a demonstra respectarea cerinţelor prezentului contract, sistemul care va fi în conformitate cu detaliile prevăzute în anexa ........ . Achizitorul sau persoana autorizată de acesta, va avea dreptul să auditeze orice aspect al sistemului calităţii.

(2) Detaliile tuturor procedurilor şi documentele de conformitate vor fi transmise achizitorului în scopul informării acestuia, înainte de începerea fiecărei etape de proiectare sau execuţie. La emiterea unui document de natură tehnică adresat achizitorului sau reprezentantul acestuia, este necesar ca pe documentul respectiv să fie înscris acceptul prealabil al Antreprenorului.

(3) Respectarea sistemului de asigurare a calităţii nu va exonera executantul de nici una din sarcinile, obligaţiile sau responsabilităţile sale potrivit prevederilor prezentului contract.

10.4.16. (1) Executantul are obligaţia de a suporta toate costurile şi taxele pentru căile de acces cu destinaţie specială şi/ sau temporară care îi pot fi necesare, inclusiv cele pentru accesul pe şantier. De asemenea, executantul va obţine, cu riscul şi pe cheltuiala sa, orice alte facilităţi suplimentare din afara şantierului, care îi pot fi necesare la execuţia lucrărilor care fac obiectul prezentului contract ;

(2) Executantul este responsabil (în relaţia dintre părţi) de lucrările de întreţinere, care pot fi necesare ca urmare a folosirii de către acesta a drumurilor de acces ;

(3) Executantul are obligaţia de a asigura toate marcajele şi indicatoarele de-a lungul drumurilor de acces şi de a obţine aprobarea autorităţilor competente pentru marcaje şi indicatoare precum şi pentru utilizarea acestor drumuri. Achizitorul nu va fi răspunzător pentru revendicările generate de utilizarea drumurilor de acces.

10.4.17. (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia, în măsura permisă de respectarea prevederilor prezentului contract, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv :

a) confortul riveranilor ; sau

b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care deservesc proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane.

(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligaţia prevăzută la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului.

10.4.18. (1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi; executantul va selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele, va limita şi repartiza încărcăturile, în aşa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, de pe şi pe şantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi podurilor respective.

(2) În cazul în care natura lucrărilor impune utilizarea de către executant a transportului pe apă, atunci prevederile de la alin.(1) vor fi interpretate în maniera în care prin „drum” se înţelege inclusiv ecluză, doc, dig sau orice altă structură aferentă căii navigabile şi prin „vehicul” se înţelege orice ambarcaţiune, iar prevederile respective se vor aplica în consecinţă.

(3) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică cu sau care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, executantul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

(4) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în prezentul contract, executantul este responsabil şi va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care se află pe traseul şantierului.

10.4.19. (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia :

a) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier ;

b) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale ;

c) de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, numai acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie.

10.4.20. Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale construcţiei, ivite într-un interval de 10 ani de la recepţia lucrării şi, după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă, ca urmare a nerespectării proiectelor şi detaliilor de execuţie aferente execuţiei lucrării.

10.4.21. Executantul se obligă de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror :

a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu execuţia lucrărilor sau încorporate în acestea; şi

b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente,

cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

10.4.22. (1) Executantul are obligaţia de a respecta întreaga legislaţie a muncii care se aplică personalului său inclusiv a celor referitoare la angajare, sănătate, securitatea muncii, asistenţă socială, emigrare şi repatriere după caz, şi îi va asigura acestuia toate drepturile legale ;

(2) Executantul va solicita angajaţilor săi să se conformeze legilor în vigoare, inclusiv legilor referitoare la securitatea muncii ;

(3) Executantul va lua toate măsurile necesare pentru angajarea întregului personal şi forţei de muncă, precum şi pentru plata, cazarea, masa şi transportul acestuia.

10.4.23. Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului la sfârşitul executării lucrărilor, următoarele :

a) factura fiscală ;

b) situaţia de lucrări ;

c) proces-verbal de recepţie ;

d) documentele de calitate, conformitate şi garanţie pentru materialele puse în operă ;

e) certificatele de agrement tehnic pentru materialele achiziţionate din import ;

f) buletine de verificări, măsurători, încercări, inclusiv pentru materialele importate ;

g) dosarul lucrării completat cu toate înregistrările declarate în PCCVI.

Articolul 11.  Obligaţiile achizitorului

11.1. La începerea lucrărilor achizitorul are obligaţia de a obţine toate autorizaţiile şi avizele necesare execuţiei lucrărilor.

11.2. (1) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, următoarele :

a) amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină ;

b) suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier ;

c) căile de acces rutier şi racordurile de cale ferată ;

d) racordurile pentru utilităţi (apă, gaz, energie, canalizare etc.), până la limita amplasamentului şantierului.

(2) Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către executant.

11.3. Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alte informaţii furnizate executantului, precum şi pentru dispoziţiile şi livrările sale.

11.4. Achizitorul are obligaţia de a examina şi măsura lucrările care devin ascunse în cel mult … zile de la notificarea executantului.

Articolul 12.  Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor

12.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul este îndreptăţit de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu ……..% din preţul contractului pentru fiecare zi de întârziere până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.

12.2. În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de ..... de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu ……..% din plata neefectuată pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.

12.3. Penalitatile datorate curg de drept din data scadenţei obligaţiilor asumate conform prezentului contract.

12.4. Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate, care depăşeste valoarea maximă a penalităţilor ce pot fi percepute, în completare, părţile datorează daune-interese în condiţiile dreptului comun.

12.5. Nerespectarea de către părţi a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract dă dreptul părţii lezate să considere contractul reziliat de plin drept fără nicio altă formalitate şi fără nicio altă procedură judiciară sau extrajudiciară. Prezentul pact comisoriu de grad IV îşi produce efectele de la data scadenţei obligaţiilor neefectuate.

12.4. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată executantului, fără nici o compensaţie, de la deschiderea falimentului impotriva acestuia în condiţiile privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, cu condiţia ca această renunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru executant. În acest caz, acesta are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

# Sectiunea IV. FORMULARE

### FORMULAR V.1.1

FISA INFORMATII GENERALE

|  | Denumirea/ numele ofertantului |  |
| --- | --- | --- |
|  | Cod unic de inregistrare fiscala |  |
|  | Atribut fiscal |  |
|  | Adresa completa a sediului si posibilitati de contact: telefon: fax e-mail |  |
|  | Trezoreria la care ofertantul are deschis cont si numarul de cont |  |
|  | Principala piata a afacerilor |  |

Data completarii_____________

Operator economic,

_________________

(semnătura autorizată)

### FORMULAR V.1.2

DECLARATIE

privind eligibilitatea

Subsemnatul, __________________________________________, reprezentant legal al  ______________________________________________________________________,

(denumirea / numele şi sediul / adresa operatorului economic)

declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura pentru atribuirea contractului  _______________________, initiata de  Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti, in calitate de autoritate contractanta, prin publicarea pe SEAP a invitatiei de participare nr. ________ din data____________, si a prevederilor legislatiei penale aplicate faptei de fals in declaratii, ca nu ne aflam in situatia prevazuta la art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/ 2006, respectiv in ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti pentru participarea la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, frauda si/ sau spalare de bani.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor orice documente doveditoare.

Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractanta daca vor interveni modificari in prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derularii procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica, sau, daca vom fi desemnati castigatori, pe parcursul derularii contractului de achizitie publica

Prezenta declaratie este valabila pana la data de _____________________ .

(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completarii_____________

Operator economic,

_________________

(semnătura autorizată)

FORMULAR V.1.3

OPERATOR ECONOMIC

____________________

(denumirea/numele)

DECLARATIE

privind neincadrarea in situatii prevazute la art. 181

din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/ 2006

Subsemnatul(a) ________________________________________ reprezentant legal al

______________________________________________________________________

(numele operatorului economic-peroana juridica)

in calitate de ofertant la procedura pentru atribuirea contractului  _______________________, initiata de  Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti, in calitate de autoritate contractanta, prin publicarea pe SEAP a invitatiei de participare nr. ________ din data____________, declar pe proprie raspundere ca:

  - nu am intrat in faliment ca urmare a unei hotarari pronuntate de un judecator sindic;

  - mi-am indeplinit in mod corect toate obligatiile contractuale, astfel incat nu au existat motive imputabile societatii noastre care sa fi produs grave prejudicii beneficiarilor;

  - nu am fost condamnat, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractanta daca vor interveni modificari in prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derularii procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica, sau, daca vom fi desemnati castigatori, pe parcursul derularii contractului de achizitie publica.

Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Data completarii ____________

Operator economic,

_________________

(semnătura autorizată)

FORMULAR V.1.4

DECLARATIE

privind calitatea de participant la procedura

1) Subsemnatul(a), ______________________________________________________

_____________________________________________________________________

(numele operatorului economic-peroana juridica)

declar pe propria raspundere, tinand cont de prevederile legislatiei penale aplicate faptei de fals in declaratii, ca, la procedura procedura pentru atribuirea contractului  _______________________, initiata de  Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti, in calitate de autoritate contractanta, prin publicarea pe SEAP a invitatiei de participare nr. ________ din data____________, particip si depun oferta:

[  ] in nume propriu

[  ] ca asociat in cadrul asociatiei __________________________________

[  ] ca subcontractant al __________________________________________

(se bifeaza optiunea corespunzatoare)

2) Subsemantul declar ca:

[  ] nu sunt membru al niciunui grup sau retele de operatori economici

[  ] sunt membru in grupul sau reteaua ale carei date de recunoastere le prezint in lista anexata

(se bifeaza optiunea corespunzatoare)

3) Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractanta daca vor interveni modificari in prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derularii procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica, sau, daca vom fi desemnati castigatori, pe parcursul derularii contractului de achizitie publica.

4) Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.

5) Subsemnantul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai Primariei sectorului 1 cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.

Data completarii ____________

Operator economic,

_________________

(semnătura autorizată)

### FORMULAR V.1.5

CERTIFICAT

de participare la licitatie cu oferta independenta

I. Subsemnatul, ..................., reprezentant legal al................., intreprindere care participa la procedura de achizitie publica organizata de Sectorul 1 al Muncipiului Bucuresti, in calitate de autoritate contractanta, ca urmare a invitatiei de participare publicata pe SEAP cu nr. ............ din data de ................., certific prin prezenta ca informatiile continute sunt adevarate si complete din toate punctele de vedere.

II. Certific prin prezenta, in numele ........................, urmatoarele:

- am citit si am inteles continutul prezentului certificat;

- consimt descalificarea noastra de la procedura de achizitie publica in conditiile in care cele declarate se dovedesc a fi neadevarate si/sau incomplete in orice privinta;

- semnatura prezenta pe acest document reprezinta persoana desemnata sa inainteze oferta de participare, inclusiv in privinta termenilor continuti de oferta;

- in sensul prezentului certificat, prin concurent se intelege oricare persoana fizica sau juridica, alta decat ofertantul in numele caruia formulam prezentul certificat, care oferteaza in cadrul aceleiasi proceduri de achizitie publica sau ar putea oferta, intrunind conditiile de participare;

- oferta prezentata a fost conceputa si formulata in mod independent fata de oricare concurent, fara a exista consultari, comunicari, intelegeri sau aranjamente cu acestia;

- oferta prezentata nu contine elemente care deriva din intelegeri intre concurenti in ceea ce priveste preturile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intentia de a oferta sau nu la respectiva procedura sau intentia de a include in respectiva oferta elemente care, prin natura lor, nu au legatura cu obiectul respectivei proceduri;

- oferta prezentata nu contine elemente care deriva din intelegeri intre concurenti in ceea ce priveste calitatea, cantitatea, specificatii particulare ale produselor sau serviciilor oferite;

- detaliile prezentate in oferta nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent inainte de momentul oficial al deschiderii publice, anuntata de contractor.

III. Sub rezerva sanctiunilor prevazute de legislatia in vigoare, declar ca cele consemnate in prezentul certificat sunt adevarate si intrutotul conforme cu realitatea.

Ofertant, Data

........................

Reprezentant legal

(semnatura)

### FORMULAR V.1.6.

OPERATOR ECONOMIC

____________________

(denumirea/numele)

DECLARATIE

privind inexistenta conflictului de interese

1) Subsemnatul, _____________________________reprezentant legal/imputernicit (se pastreaza varianta corecta)  al__________________________________________________,

(denumirea / numele şi sediul / adresa operatorului economic)

in calitate de ofertant/ lider asociare/ ofertant asociat/ subcontractant (se pastreaza varianta corecta), declar pe propria raspundere, tinand cont de prevederile legislatiei penale aplicabile faptei de fals in declaratii, ca, la procedura de achizitie privind ___________________________, organizata de _____________________, ca urmare a invitatiei de participare publicata pe SEAP cu nr. ............ din data de ................., nu ma aflu in niciuna dintre situatiile prevazute la art. 691 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare:

      - Persoanele membre ale consiliului de administratie/ organului de conducere/ organului de supervizare (se pastreaza varianta corecta) nu sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul patru inclusiv si nu se afla in relatii comerciale cu persoane care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante.

      - Actionarii societatii nu sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul patru inclusiv si nu se afla in relatii comerciale cu persoane care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante.

      - Asociatul unic/ Asociatii nu este/nu sunt (se pastreaza varianta corecta) sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul patru inclusiv si nu se afla in relatii comerciale cu persoane care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante.

Data completarii ____________

Operator economic,

_________________

(semnătura autorizată)

### FORMULAR V.4.1.1

OPERATOR ECONOMIC

____________________

(denumirea/numele)

DECLARATIE

privind obligatiile contractuale in desfasurare

Subsemnatul, reprezentant al ______________________________________________  ______________________________________________________________________,

(denumirea / numele şi sediul / adresa operatorului economic)

declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura de achizitie privind ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- si tinand cont de prevederile legislatiei penale aplicate faptei de fals in declaratii:

 ca informatiile privind obligatiile contractuale in desfasurare  prezentate in tabelul anexat sunt reale si corecte

 ca nu avem obligatii contractuale in desfasurare.

(Se va bifa varianta corespunzatoare si, dupa caz, se va completa sau nu Anexa acestui formular)

Data completarii ____________

Operator economic,

_________________

(semnătura autorizată)

ANEXA LA FORMULARUL V.4.1.1

| Denumirea obiectivului de investiţii Contract încheiat(nr./luna/an) | Valoarea lucrării contractate sau în curs de contractare Lei | Coeficientul de actualizare Lei | Valoarea actualizată a lucrării Lei | Valoarea executată, reactualizată (până la data) Lei | Valoarea ramasă de executat Lei | Valoarea preconizată a se executa în urmatoarele 12 luni Lei | Durata de execuţie contrac-tată Luni | Termen punere în funcţiune, conform contractului Luna/an |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |

Data completarii __________________

Operator economic,

_________________

(semnătura autorizată)

### FORMULAR V.4.1.

OPERATOR ECONOMIC

____________________

(denumirea/numele)

DECLARATIE

privind lucrarile similare finalizate in ultimii 5 ani

Subsemnatul, reprezentant al ______________________________________________  ______________________________________________________________________,

(denumirea / numele şi sediul / adresa operatorului economic)

declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura de achizitie privind........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ si tinand cont de prevederile legislatiei penale aplicate faptei de fals in declaratii, ca informatiile privind lucrarile similare prezentate in tabelul anexat sunt reale si corecte.

Data completarii ____________

Operator economic,

_________________

(semnătura autorizată)

ANEXA LA FORMULARUL V.4.1.

| Nr. crt. | Obiectul contractului | Data contractului | Pretul contractului (lei, fara TVA) | Beneficiar (numele si adresa completa) | Durata de realizare | Scurta descriere lucrarilor executate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Data completarii __________________

Operator economic,

_________________

(semnătura autorizată)

### FORMULAR V.4.2.

OPERATOR ECONOMIC

____________________

(denumirea/numele)

DECLARATIE

privind personalul de specialitate

solicitat in vederea calificarii

Subsemnatul, reprezentant al ______________________________________________  ______________________________________________________________________,

(denumirea / numele şi sediul / adresa operatorului economic)

declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura de achizitie privind ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ si tinand cont de prevederile legislatiei penale aplicate faptei de fals in declaratii, ca persoanele nominalizate in tabelul de mai jos vor raspunde de indeplinirea contractului.

| Nume si prenume | Rol in indeplinirea cotractului | Studii | Vechime in activitate |
| --- | --- | --- | --- |

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor orice documente doveditoare.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai Primariei sectorului 1 cu privire la orice aspect in masura sa dovedeasca veridicitatea datelor de mai sus.

Data completarii_____________

Operator economic,

_________________

(semnătura autorizată)

### FORMULAR V.5.

Operator economic

_________________

(denumirea/numele)

LISTA

CU SUBCONTRACTANTII

SI SPECIALIZAREA ACESTORA

Subsemnatul ...................................................., reprezentant legal/ imputernicit al ofertantului ........................................ (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura de achizitie publica organizata de Sectorul 1 al Muncipiului Bucuresti, in calitate de autoritate contractanta, ca urmare a invitatiei de participare publicata pe SEAP cu nr. ............ din data de .................,  si tinand cont de prevederile legislatiei penale aplicate faptei de fals in declaratii, ca datele prezentate in tabelul de mai jos sunt reale.

| Nrcrt | Denumire /nume subcontractant | Datele de recunoastere ale subcontractantilor | Specializare | Partea/partile din contract ce urmeaza a fi subcontractate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Operator economic

(semnatura autorizata)

Formular nr. 12 H

Operator economic (denumirea/numele)

DECLARAŢIE

PRIVIND UTILAJELE, INSTALAŢIILE, ECHIPAMENTELE TEHNICE DE

CARE DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU ÎNDEPLINIREA

CORESPUNZĂTOARE A ACORDULUI CADRU DE LUCRĂRI

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al

(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai

(denumirea şi adresa autorităţii contractante)

cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Operator economic, (semnătură autorizată)

LISTA cuprinzând cantităţile de utilaje, instalaţii şi echipamente  tehnice

| Nr. | Denumire utilaj/echipament/instalaţie | U.M. | Cantitate | Forma de detinere |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| crt. |  |  |  | Proprietate | Inchiriate |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |

Operator economic,

### FORMULAR VI.5

OPERATOR ECONOMIC

____________________

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA

Catre SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Examinand documentatia de atribuire privind procedura de achizitie publica organizata de Sectorul 1 al Muncipiului Bucuresti, in calitate de autoritate contractanta, ca urmare a invitatiei de participare publicata pe SEAP cu nr. ............ din data de ................., subsemnatul ...................................., reprezentant legal al ofertantului/ asocierii ............................................................................................................

(denumirea/numele ofertantului/ asocierii)

ne angajam ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa indeplinim contractul …………………., pentru suma de.............. lei (valoarea in litere si cifre) reprezenrand.................................euro(valoarea in litere si cifre) la care se adauga TVA in valoare de .............................. (valoarea in litere si cifre).

Ne angajam sa finalizam lucrarile cuprinse in contract in termen de .............zile (durata in cifre si litere) de la emiterea ordinului de incepere, in conformitate cu graficul de executie din planul de lucru.

Perioada de garantie acordata lucrarilor este de ...... ani.

Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de ........ zile, (durata in litere si cifre), respectiv pana la data de ................... (ziua/luna/anul), si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Pana la incheierea si semnarea contractului aceasta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.

Precizam ca:

 depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, marcat in mod clar "alternativa";

 nu depunem oferta alternativa.

(Se bifeaza optiunea corespunzatoare.)

Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret daca acesta nu este temeinic justificat sau orice alta oferta pe care o puteti primi.

Data …../…../……..

. ........................, (semnatura), in calitate de ....................., legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele ........................... (denumirea/numele operatorului economic)

„Tert” sustinător financiar                                                                                                Formular AF

………..………..………..

(denumirea / numele)

ANGAJAMENT

privind sustinerea financiară a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici

Către,

...................................................................................................................................................,

(denumirea autoritătii contractante si adresa completa)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului................................................. ……………………..,

(denumirea contractului de achizitie publică)

noi.............................................................................................................................................

(denumirea tertului sustinător financiar)

având sediul înregistrat la ........................................................................................................,

(adresa tertului sustinător financiar)

ne obligăm, în mod ferm, neconditionat si irevocabil, să punem la dispozitia

....................................................................................................................................................

(denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici)

toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală si la termen a tuturor obligatiilor asumate de acesta/acestia conform ofertei prezentate si contractului de achizitie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant si autoritatea contractantă.

Acordarea sustinerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu exceptia celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, neconditionat si irevocabil, să punem la dispozitia ....................................................................................................................................................

(denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici)

suma de.......................................................................................... (valoarea totală/partială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară si la termen a contractului de achizitie publică.

Noi, ............................................................................................................................

(denumirea tertului sustinător financiar)

declarăm că întelegem să răspundem fată de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligatii asumate de ......................................................................................................

(denumire ofertant/grupul de operatori economici)

în baza contractului de achizitie publică si pentru care ….......................................................................................

(denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici)

a primit sustinerea financiară conform prezentului angajament, renuntând în acest sens, definitiv si irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discutiune.

Noi,...................................................................................................................................

(denumirea tertului sustinător financiar)

declarăm că întelegem să renuntam definitiv si irevocabil la dreptul de a invoca orice exceptie de neexecutare, atât fată de autoritatea contractantă, cât si fată de .......................................................................................

(denumire ofertant/candidat/grupul de ofertanti)

care ar putea conduce la neexecutarea, partială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligatiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, .................................................................................................................................

(denumirea tertului sustinător financiar)

declarăm că întelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autoritătii contractante ca urmare a nerespectării obligatiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.186 alin. (2) din OUG nr. 34/2006 cu modificările si completările ulterioare, care dă dreptul autoritătii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligatii care decurg din sustinerea financiară acordată ....................................................................................................................................................

(denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici).

Data completării,                                                                                          „Tert” sustinător,

.................................                                                                                      ……...................................

(zi/lună/an)                                                                                                     (semnătură autorizată)

Formular AT

„Tert” sustinător tehnic si profesional

………..…………………..…………..

(denumirea / numele)

ANGAJAMENT

privind sustinerea tehnica si profesională

a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici

Către,

...................................................................................................................................................,

(denumirea autoritătii contractante si adresa completa)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului................................................. ……………………..,

(denumirea contractului de achizitie publică)

noi.............................................................................................................................................

(denumirea tertului sustinător financiar)

având sediul înregistrat la ........................................................................................................,

(adresa tertului sustinător financiar)

ne obligăm, în mod ferm, neconditionat si irevocabil, să punem la dispozitia

....................................................................................................................................................

(denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici)

toate resursele tehnice si profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală si la termen a tuturor obligatiilor asumate de acesta/acestia, conform ofertei prezentate si contractului de achizitie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant si autoritatea contractantă.

Acordarea sustinerii tehnice si profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu exceptia celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, neconditionat si irevocabil, să punem la dispozitia

..................................................................................................................................................................................

(denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici)

resursele tehnice si/sau profesionale de .................................................................................................................

necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară si la termen a contractului de achizitie publică.

Noi, .............................................................................................................................................................

(denumirea tertului sustinător tehnic si profesional)

declarăm că întelegem să răspundem, în mod neconditionat, fată de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligatii asumate de .........................................................................................................

(denumire ofertant/candidatului/grupul de operatori economici)

în baza contractului de achizitie publică, si pentru care ……...................................................................................

(denumire operatorul/candidatului/grupul de operatori economici)

a primit sustinerea tehnică si profesională conform prezentului angajament, renuntând în acest sens, definitiv si

irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discutiune.

Noi, .............................................................................................................................................................

(denumirea tertului sustinător tehnic si profesional)

declarăm ca întelegem să renuntăm definitiv si irevocabil la dreptul de a invoca orice exceptie de neexecutare, atâtn fată de autoritatea contractantă, cât si fată de ……........................................................................................

(denumire ofertant/grupul de ofertani)

care ar putea conduce la neexecutarea, partială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod

necorespunzător a obligaŃiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, .......................................................................................................................................................................................................

(denumirea tertului sustinător tehnic si profesional)

declarăm că întelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autoritătii contractante ca urmare a nerespectării

obligatiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.190 alin.(2) din

OUG nr.34/2006 cu modificările si completările ulterioare, care dă dreptul autoritătii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligatii care decurg din sustinerea tehnică si profesională acordată

..................................................................................................................................................................................................................................

(denumirea ofertantului/lcandidatului/grupului de operatori economici)

Data completării,                                                                                                           „Tert” sustinător,

................................. …                                                                                                                                 …...................................

(zi/lună/an)                                                                                                                                                                            (semnătură autorizată)

Conform art. 29 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare

Se completeaza de fiecare participant la procedura - ofertant, asociati, subcontractanti, dupa caz

Se completeaza cu punctul 1, 2 si/sau 3, in functie de forma juridica a societatii (pe actiuni, cu raspundere limitata etc.)