ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANŢA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI INDEPENDENŢA

Nr.1956/08.07.2011

SE APROBA,

PRIMAR

ing. GÂSCAN CRISTEA

DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE

privind aplicarea procedurii de achiziţie publică  - "cerere de ofertă"

pentru atribuirea contractului de lucrari

Proiectare tehnică şi execuţie  lucrări de "Înfiinţare grădiniţă cu program normal în localitatea Independenţa, comuna Independenţa, jud. Constanţa"

Cod CPV: 45210000-2 "Lucrări de construcţii de clădiri "

Cod CPV: 71322000-1 "Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice"

Documentatia de atribuire cuprinde:

Sectiunea I: Fişa de date a achiziţiei

Sectiunea II: Draft de contract

Sectiunea III: Caietul de sarcini

Sectiunea IV: Formulare

Secţiunea  I

FISA DE DATE A ACHIZITIEI

- a. AUTORITATEA  CONTRACTANTA

| Denumire: Consiliul Local al Comunei Independenţa |  |  |
| --- | --- | --- |
| Adresa: Strada Constanţei, nr.37, Comuna Independenţa, judeţul Constanta |  |  |
| Localitate: Independenţa | Cod postal: 907145 | Tara:România |
| Persoana de contact: Bucur Constantina | Telefon: 0241/857930 |  |
| E-mail: primariaindependenta@yahoo.com | Fax: 0241/857930 |  |
| Adresa/ele de internet (daca este cazul): |  |  |

I.b  Principala activitate sau activitati ale Autoritatii contractante

□ autorităţi locale – servicii publice locale

Autoritatea contractanta achiziţionează  in  numele altei autoritati contractante   					  DA □                                           NU X

Alte informaţii si/sau clarificari pot fi obţinute:

□ la adresa mai sus menţionată

Date limita de primire a solicitarilor de clarificari Data: 22.07.2011 Ora limita: 16:00 Adresa: com. Independenţa, str. Constanţei nr.37 Data limita de transmitere a raspunsului la clarificari: 26.07.2011, ora 16:00 Clarificarile si/ sau eventualele modificari aduse documentatiei de atribuire vor fi facute cunoscute prin crearea unui nou fisier electronic pe site-ul dedicat www.e-licitatie.ro la care se va asigura accesul operatorilor economici direct si nerestrictionat, in mod similar accesului la fisierul initial, cu exceptia situatiei in care, din motive tehnice, atasarea in SEAP este imposibila. Riscurile neaccesării clarificărilor cad în sarcina operatorului economic.

Institutia responsabila pentru solutionare contestatie:

Denumire: Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

Adresa: Bucureşti, Str Stavropoleos nr. 6, sector 3 Bucureşti

Localitatea: Bucureşti Cod postal: 030084 Tara: România

E-mail : office@cnsc.ro Telefon : 021 310.46.41

Adresa internet: www.cnsc.ro Fax : 021 310.46.42

I.c.Sursa de finantare :

| Se specifica sursele de finantare ale contractului ce urmeaza a fi atribuit: Bugetul local al Comunei Independenţa Fonduri alocate de la Consiliul Judeţean Constanţa din sume defalcate si din fondul de echilibru cu aceasta destinatie. | Dupa caz, proiect/program finantat din fonduri comunitare DA □ NU X |
| --- | --- |

II:  OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere

II.1.1) Denumire contract: Proiectare tehnică şi execuţie lucrări de "Înfiinţare grădiniţă cu program normal în localitatea Independenţa, comuna Independenţa, jud. Constanţa"

II. 1.2) Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare

(a) Lucrări - proiectare şi execuţie

Proiectare tehnică şi execuţie lucrări de "Înfiinţare grădiniţă cu program normal în localitatea Independenţa, comuna Independenţa, jud. Constanţa"

Principala locatie a lucrarii : localitatea Independenţa, judetul Constanta Cod CPV: 45210000-2 "Lucrări de construcţii de clădiri " Cod CPV: 71322000-1 "Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice"

II. 1. 3) Procedura se finalizeaza prin : Contract de achiziţie publică

II. 1.4. Durata contractului de achizitie publica – maxim 14 luni de la începerea lucrărilor Această durată include: - durata de proiectare si obtinere autorizatie de construire = maxim 2 luni; - durata de executie a lucrari = maxim 12 luni La aceasta perioada se adauga perioada garantiei de buna executie, minim 24 luni de la semnarea recepţiei la terminarea lucrărilor

II.1.5.Informaţii privind acordul cadru (dacă este cazul) : Nu este cazul

II.1.7) Divizare pe loturi : DA □ NU X

II.1.8) Oferte alternative sunt acceptate: DA □ NU X Observaţii: O firmă nu poate depune decât o singură ofertă, fie individual, fie ca partener într-o societate mixtă/consorţiu. Depunerea sau prezentarea de către un ofertant a mai multor oferte duce la descalificarea tuturor ofertelor în care partea este implicată.

II.2) Cantitatea sau scopul contractului

II.2.1) Total cantitati / prestatii servicii / lucrari

Proiectare tehnică şi execuţie  lucrări de "Înfiinţare grădiniţă cu program normal în localitatea Independenţa, comuna Independenţa, jud. Constanţa", conform Caietului de sarcini

Valoarea totală estimată a achiziţiei: 2.519.602 lei, fără TVA. din care:

- proiectare, întocmire documentaţii pentri obţinere avize, acorduri autorizaţii, verificarea tehnică a proictului,  asistenţa tehnică a proiectantului pe perioada execuţiei lucrărilor: 131.581 lei, fără tva;

- investiţia de bază: 2.363.895 lei, fără tva;

- organizarea de şantier: 24.126 lei, fără tva

II.2.2) Optiuni (daca exista):                                                DA X                NU  □

Dacă pe parcursul execuţiei lucrării se va ivi necesitatea executării unor lucrări care nu au putut fi prevăzute iniţial, autoritatea contractantă optează pentru executarea acestora în conformitate cu prevederile art.122 lit.i) din OUG nr.34/2006.

III. Conditii specifice contractului

| III.1 Alte conditii particulare referitoare la contract (dupa caz) III.1.1. Contract rezervat (daca DA scurta descriere ) III.1.2. Altele Decontarea lucrărilor se va face de beneficiar în 8 tranşe, într- o perioada de maxim 24 luni, în funcţie de disponibilităţile financiare ale autorităţii contractante. | DA □ NU X DA X NU □ |
| --- | --- |

IV: PROCEDURA

IV.1) Procedura selectata: Cerere de ofertă

IV.2)  Etapa finala de licitatie electronica       DA  □                                         NU  X

IV.3.) Legislatia aplicata : - OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii; - Legea 337/2006 pentru aprobarea O.U.G. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii; - O.G. 94/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii - OUG 143/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii - Hotărârea nr. 1660/2006 pentru apobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace eletronice din OUG nr. 34/2006. - HG 925 /2006, pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din O.U.G. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii; - Ordonanta de Urgenta nr. 30/12.04.2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, publicata in Monitorul Oficial nr. 365/26.04.2006. - Hotararea nr. 942/19.07.2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, publicata in Monitorul Oficial nr. 661/01.08.2006. - Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, publicata in Monitorul Oficial nr. 597/2002. - Ordonanţă de urgenţă nr. 19/2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii; - O.U. G. nr. 72/2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii; - O.U.G. nr. 76/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii; - Hotararea nr.834/22.07.2009 privind modificare şi completarea HG 925 /2006, pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din O.U.G. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii; - Ordinul nr.314/12.10.2010 emis de ANRMAP - Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, publicata in Monitorul Oficial nr. 597/2002. - H.G.nr. 264/2003 cu modificările şi completările ulterioare, privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice; - Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltarii întreprinderilor mici şi mijlocii.

IV.4) In vederea participarii la procedura ofertantii vor prezenta înainte de deschiderea ofertelor (în şedinţa de deschidere): a) Împuternicire – Pentru persoanele care participă la şedinţa de deschidere din partea ofertanţilor,împuternicire din partea persoanei autorizate să reprezinte ofertantul la procedură, conform Formularului 2 – ÎMPUTERNICIRE, din Secţiunea IV – Formulare, însoţit de copie Bi/CI. În caz contrar, personele respective nu vor fi admise la şedinţa de deschidere a ofertelor. b) Dovada că ofertantul/ofertanţii reprezintă o întreprindere mică sau mijlocie pentru ofertanţii care vor depune garanţia de participare în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (2) din Legea 346/2004 privind stimularea întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completrile ulterioare. c) Dovada constituirii garanţiei de participare. Garanţia de paricipare se va prezenta în original înainte de deschiderea ofertelor. Toate documentele referitoare la constituirea garanţiei de participare se vor prezenta în afara coletului de ofertă.Ofertele celor care nu fac dovada constituirii garanţiei de participare în acest mod, vor fi restituite nedeschise ofertantului in cadrul sedinţei de deschidere a ofertelor.

V. CRITERII DE CALIFICARE SI/SAU SELECTIE

În cazul unei oferte comune depusă de mai mulţi operatori economici, Situaţia personală (pct. V.1) , Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare) (pct. V.2), indeplinirea cerintelor minime privind standarele de asigurare a calitatii (pct. V.5),  se vor demonstra prin prezentarea documentelor solicitate de către fiecare operator economic semnatar al acordului de asociere.

Situaţia economico-financiară (pct. V.3) si Capacitatea tehnică (pct. V.4) se vor demonstra prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului (cumulat pentru toţi operatorii economici semnatari ai acordului de asociere).

Prezentele mentiuni sunt valabile si in cazul in care  ofertantul beneficiaza de sprijinul unei alte persoane, in conditiile art. 186 alin(2) si art. 190 alin (2) din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, pentru persoanele sustinatoare.

Documentele emise în alta limbă decât romana trebuie sa fie însoţite de traducerea autorizata si legalizata în limba română. Prezentarea unui document in alta limba decat cea romana fara sa fie insotit de traducerea legalizata in limba romana va fi echivalata cu lipsa documentului.

Documentele emise de autorităţile competente vor fi prezentate în original sau copie legalizată sau/şi în copie certificată conform cu originalul, după cum sunt specificate la fiecare subsecţiune.

Ofertantii vor completa formularele conform modelelor anexate prezentei documentatii sau echivalente din punct de vedere al informatiei prezentate.

Notă: Dacă există incertitudini cu privire la situaţia personală a operatorului economic, autoritatea contractantă va solicita informaţii direct de la autorităţile competente.

Pentru a fi declaraţi calificaţi ofertanţii trebuie să îndeplinescă următoarele cerinţe minime:

| V.1) Situatia personala a candidatului / ofertantului |  |
| --- | --- |
| Declaratii privind eligibilitatea Solicitat X Nesolicitat □ | Cerinta obligatorie pentru ofertanti: Ofertantul trebuie sa completeze Formularul 6, din Secţiunea IV - Formulare. Documentul se depune în original. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste formular. |
| Declaraţie privind neâncadrarea în prevederile art.181 Solicitat X Nesolicitat □ | Cerinta obligatorie pentru ofertanti: Ofertantul trebuie sa completeze Formularul 7, din Secţiunea IV - Formulare. Documentul se depune în original. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste formular. Poate fi exclus dintr-o procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica, respectiv nu este eligibil, orice ofertant care se afla in oricare dintre urmatoarele situatii: a) a intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul -sindic; c) nu si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit; c1)în ultimii 2 ani nu şi-a îndeplinit în mod defectuos obligaţiile contractuale, din motive imputabile ofertantului în cauză, fapt care a produs sau este de natură să producă grave prejudicii beneficiarilor acestuia; d) a fost condamnat, in ultimii 3 ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala; e) prezintă informaţii false sau nu prezintă informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă, în scopul îndeplinirii cerinţelor de calificare şi selecţie. |
| Declaraţie privind calitatea de participant la procedură Solicitat X Nesolicitat □ | Cerinta obligatorie pentru ofertanti: Ofertantul trebuie sa completeze Formularul 8, din Secţiunea IV - Formulare. Documentul se depune în original. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste formular. |
| Declaratie privind indeplinirea obligatiilor Solicitat X Nesolicitat □ | Cerinta obligatorie pentru ofertanti: 1.Certificat fiscal privind plata taxelor şi impozitelor la bugetul consolidat, valabil la data deschiderii ofertelor. 2.Certificat fiscal privind plata taxelor şi impozitelor la bugetul local, valabil la data deschiderii ofertelor Certificatele fiscale se vor depune in original sau copie legalizata. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa depună aceste certificate. În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit operatorul nu se emit astfel de documente atunci trebuie să fie acceptate: - fie o declaraţie pe propria răspundere; - fie o declaraţie autentică dată în faţa unui notar. Va fi exclus de la procedură operatorul economic care nu si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor si taxelor si contributiilor la asigurarile sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit, conform art.181, lit.c) din OUG 34/2006; Observaţie: Impozitele şi taxele pentru care s-au acordat înlesniri la plată (amânări, eşalonări, rambursari de TVA etc.) de către organele competente nu se consideră obligaţii exigibile de plată, în măsura în care s-au respectat condiţiile impuse la acordarea înlesnirilor si se prezinta documente justificative. Certificatele prezentate se vor afla în mod obligatoriu în termenul de valabilitate precizat de autoritatea emitentă. |
| Certificat de participare la licitaţie cu ofertă independentă Solicitat X Nesolicitat □ | Cerinta obligatorie pentru ofertanti: Ofertantul trebuie să completeze Formularul 15 din Secţiunea IV - Formulare. Documentul se depune în original. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa depună acest formular. |
| Documente care demonstreazã neîncadrarea în prevederile art. 69^1 din OUG 34/2006 Solicitat x Nesolicitat □ | Cerinţă obligatorie: Prezentare Declaratie de neincadrare in prevederile art. 69^1 OUG 34/2006 conform Formularului 16, din Secţiunea IV - Formulare. Documentul se depune în original. Nota: În situaţia în care din documentele solicitate reiese că ofertantul se afă într-una din situaţiile prevăzute de art. 69^1 din OUG 34/2006, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest document. |
| V.2) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare) |  |
| Persoane juridice/fizice romane Solicitat X Nesolicitat □ | Cerinta obligatorie pentru ofertanti: 1. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Camera de Comert si Industrie nationala sau teritoriala, din care să rezulte că domeniul de activitate al ofertantului (inclusiv al subcontractantului) corespunde obiectului procedurii (servicii de proiectare, lucrari de clădiri). Din certificat trebuie sa rezulte faptul ca nu sunt inscrise mentiuni cu privire la aplicarea legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, sau ca societatea se afla in incapacitate de plata. Certificatul constatator se va depune in original sau copie legalizata, valabil la data deschiderii ofertelor. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa depună aceste documente. |
| Persoane juridice /fizice straine Solicitat X Nesolicitat □ | Cerinţă obligatorie: Se vor prezenta documente care dovedesc o formă de înregistrare / atestare ori apartenenţă din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este rezident, în original sau copie legalizată, însoţite de traducerea autorizată în limba română. Documentele trebuie să fie valabile la data deschiderii ofertelor şi să ateste faptul că ofertantul aparţine categoriei profesionale impuse de îndeplinirea contractului/în domeniile de activitate ale ofertantului sunt cuprinse activităţi necesare în vederea îndeplinirii contractului. În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să prezinte aceste documente. |
| V. 3.) Situatia economico-financiara |  |
| V.3.1. Informatii privind situatia economico-financiara Solicitat X Nesolicitat □ | Cerinţă obligatorie: - Bilanţul contabil la 31.12.2008, 31.12.2009 si 31.12.2010 vizat şi înregistrat de organele competente, in copie cu mentiunea „Conform cu originalul”, stampilat si semnat de ofertant. sau, in cazul în care, din motive obiective, justificate corespunzător, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate de autoritatea contractantă, alte documente legale edificatoare din care sa reiasa cifra de afaceri si prin care ofertantul isi poate dovedi capacitatea economico-financiara, în măsura în care acestea reflectă o imagine fidelă a situaţiei economice şi financiare a candidatului/ofertantului. - Pentru persoane juridice straine se vor depune traduceri autorizate si legalizate in limba romana. Documentele solicitate trebuie sa fie inregistrate si vizate la autoritatea din tara respectiva. În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să prezinte aceste documente. |
| V.3.2.Informatii privind cifra de afaceri Solicitat x Nesolicitat | Cerinta obligatorie: completare Formular 9 INFORMAŢII GENERALE, din Secţiunea IV - Formulare. Nivel minim impus : Cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani, respectiv 2008, 2009, 2010 trebuie sa fie de minim 5.000.000,00 lei . Convertirea în RON şi euro, pentru ofertanţii români şi străini se va realiza la cursul mediu stabilit de BNR pentru anul respectiv, după cum urmează: Anul 2008 1 € = 3,3373 RON Anul 2009 1 € = 3,6827 RON Anul 2010 1 € = 4,2373 RON În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să prezinte acest formular, iar cerinţa minimă se va considera îndeplinită în mod cumulativ. În situaţia în care din documentele solicitate reiese că ofertantul nu indeplineste nivelul minim impus in ceea ce priveste cifra medie de afaceri, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului. |
| V.3.3. Declaraţii bancare corespunzătoare | Cerinta obligatorie: Dovada prin mijloace agreate de banca operatorului economic prin care se confirmă că ofertantul are acces la/sau că are disponibile resurse reale negrevate de datorii, linii de credit confirmate de bănci sau orice alte mijloace financiare suficiente pentru realizarea parţială a lucrărilor, pentru suma de 500.000 lei. Documentul trebuie să fie emis cu cel mult 5 zile înainte de data deschiderii ofertelor. (Documentele din partea bancilor se vor prezenta numai in original). |
| Notă : În cazul în care ofertantul îşi demonstrează situaţia economică şi financiară invocând şi susţinerea acordată de către o altă persoană, atunci acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază: - prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective (Formular nr. 21, din Secţiunea IV - Formulare), încheiat în forma autentică, prin care acesta confirmă faptul că va pune la dispoziţia ofertantului resursele invocate. - cu respectarea prevederilor OUG 34/2006 si ale HG 925/2006 Persoana care asigură susţinerea financiară nu trebuie să se afle în situaţia care determină excluderea din procedura de atribuire. Persoana care asigură susţinerea financiară va prezenta : - formularul 6 – declaraţie de eligibilitate (se va prezenta în original) - documente justificative prin care face dovada indeplinirii criteriilor de calificare pentru care acorda sustinerea |  |
| V.4.) Capacitatea tehnica si sau profesionala |  |
| V.4.1. Informatii privind capacitatea tehnica Solicitat X Nesolicitat □ | Cerinta obligatorie pentru ofertanti: 1. Declaraţie + Lista privind lista principalele servicii similare prestate în ultimii 3 ani - Formularul 10.a, din Secţiunea IV – Formulare. 2. Declaraţie + Lista privind principalele lucrări similare executate în ultimii 5 ani - Formularul 10.b, din Secţiunea IV – Formulare. Lista va cuprinde: - valoarea lucrărilor; - perioada şi locul execuţiei lucrărilor; - modul de îndeplinire a obligaţiilor (termen de execuţie înscris în contract şi data finalizării lucrărilor, înscrisă în procesul verbal de recepţie finală); - beneficiari, indiferent dacă aceştia sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi. |
| V.4.2. Lista de experienţă similară Solicitat X Nesolicitat □ | A. Cerinte obligatorii pentru servicii de proiectare: Se solicită completarea Formularului 11.a, din Secţiunea IV – Formulare - Fisa de experienta similara din care să reiasă îndeplinirea şi finalizarea, în ultimii 3 ani, a unul sau mai multe contract de proiectare, faza Proiect tehnic , în valoare de minim 130.000 lei, fără tva, care a avut ca obiect : - fie lucrari de constructie de cladiri - fie lucrari de extindere de cladiri 3. fie lucrari de reabilitare cladiri 4. fie lucrari de modernizare clădiri Dovada indeplinirii acestei experiente similare se face, in mod obligatoriu, cu copii stampilate „conform cu originalul” pentru: contracte, procese verbale de predare a documentaţiilor si recomandari, cu calificativ de „FOARTE BINE”, de la beneficiarii pentru care au fost executate.. În cazul în care beneficiarul este un client privat şi, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obţinerii unei certificări/confirmări din partea acestuia, demonstrarea prestărilor de servicii se realizează printr-o declaraţie a operatorului economic. B. Cerinte obligatorii pentru executantul lucrării: Se solicită completarea Formularului 11.b, din Secţiunea IV – Formulare - Fisa de experienta similara din care să reiasă îndeplinirea şi finalizarea, în ultimii 5 ani, a unui contract de lucrări , în valoare de minim 2.000.000 lei, fără tva, care a avut ca obiect 1. fie lucrari de constructie de cladiri 2. fie lucrari de extindere de cladiri 3. fie lucrari de reabilitare cladiri 4. fie lucrari de modernizare clădiri Dovada indeplinirii acestei experiente similare se face, in mod obligatoriu, cu copii stampilate „conform cu originalul” pentru: contracte, procese verbale de recepţie la terminarea lucrărilor si recomandari, cu calificativ de „FOARTE BINE”, de la beneficiarii pentru care au fost executate.. În cazul în care beneficiarul este un client privat şi, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obţinerii unei certificări/confirmări din partea acestuia, demonstrarea prestărilor de servicii se realizează printr-o declaraţie a operatorului economic. Operatorul economic care nu satisface aceaste cerinte va fi descalificat. |
| V.4.4. Informaţii privind personalul tehnic de specialitate responsabil pentru execuţia lucrărilor Solicitat X Nesolicitat □ | A. Cerinte obligatorii pentru servicii de proiectare: 1. Declaraţie privind efectivele medii anuale ale peronalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii trei ani – Formular 13, din Secţiunea IV – Formulare. Personal minim pentru proietare - 1 proiectant inginer construcţii civile - 1 arhitect - 1 inginer electrice - 1 inginer sanitare - 1 inginer termice Se prezintă CV-uri pentru persoanele implicate în îndeplinirea contractului. La fiecare CV se vor atasa documente probatorii (dipome studii universitare, alte calificari/perfectionari, alte documente privind experienta generala si specifica in domeniu). B. Cerinte obligatorii pentru executantul lucrării: 1. Declaratie privind efectivele medii anuale ale peronalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii trei ani – Formular 13, din Secţiunea IV – Formulare. Personal minim pentru execuţie: - Sef de şantier, persoană cu studii superioare, absolvent al Facutăţii de construcţii, minim 3 ani vechime în domeniu - Responsabil tehnic cu execuţia (RTE), atestat în domeniul construcţii civile, minim 3 ani vechime în domeniu, atestat dovedit cu Certificat de atestare tehnico-profesională, însoţit de legitimaţie vizată la zi. - Resposabil cu Controlul calităţii lucrărilor în domeniul construcţiilor civile, se solicită copie documente doveditoare ale specializării în domeniu; Se prezintă CV-uri pentru persoanele implicate în îndeplinirea contractului. La fiecare CV se vor atasa documente probatorii (dipome studii universitare, alte calificari/perfectionari, alte documente privind experienta generala si specifica in domeniu). Notă: Ofertantul va prezenta în copie certificată pentru conformitate cu originalul următoarele documente: - cărţile de muncă sau, după caz, contractele individuale de muncă ale personalului invocat vizat de ITM şi/sau contractele de prestări servicii încheiate între ofertant şi persoanele respective, ori alte documente relevante (valabile pe perioada de derulare a contractului), astfel încât să rezulte îndeplinirea cerinţelor privind profilul/experienţa specialiştilor propuşi; - diplome privind specializarea personalului (studiile, pregătirea profesională, calificarea si atestarea profesională); - autorizaţii/certificate de atestare profesională şi legitimaţiile aferente (aflate în termen de valabilitate la data deschiderii ofertelor) sau, în lipsa acestora, deciziile de numire pentru poziţia respectivă şi documentul/documentele de specializare în baza căreia s-a realizat numirea (pentru acele poziţii unde nu există reglementări în vigoare). - Declaraţii de disponibilitate prezentate cu semnătura originală a persoanelor implicate în îndeplinirea contractului, conform Formularului 23 din Secţiunea IV - Formulare. Nivel minim impus: Pentru verificarea proiectului operatorul economic trebuie sa faca dovada ca poate asigura verificarea tehnica a proiectului de catre verificatori tehnici independenti atestati pentru domeniile aferente contractului. Se vor prezenta copii dupa atestate, legitimatii sau autorizatii in termen de valabilitate pentru personalul propus pentru verificarea proiectului, insotit de declaratii disponibilitate si exclusivitate, conform Formularului 23 din Secţiunea IV - Formulare. Verificatorul de proiect nu va face parte din colectivul de elaborare a proiectului. |
| V.4.5. Informatii privind subcontractantii Solicitat X Nesolicitat □ | Cerinta obligatorie pentru ofertanti: Ofertantul are dreptul de a include în propunerea tehnică posibilitatea de a subcontracta o parte din contractul respectiv. Cerinta minima : Prezentarea urmãtoarelor documente: 1. Declaraţia privind partea/pãrţile din contract care sunt îndeplinite de subcontractanţi şi specializãrile acestora, completatã în conformitate cu Formularul 17 din Secţiunea IV - Formulare; declaratia va conţine toţi subcontractanţii cu care ofertantul intenţionează să încheie contracte de subcontractare, indiferent de contribuţia acestora la îndeplinirea contractelor. 2. Toti subcontractantii vor completa Declaratia privind calitatea de participant la procedură conform formularului 8, din Secţiunea IV - Formulare. Resursele materiale şi umane ale subcontractanţilor declaraţi se iau în considerare pentru partea lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit, dacă sunt prezentate documente relevante în acest sens. În cazul în care părţi din contractul de achiziţie publică urmează să se îndeplinescă de unul sau mai mulţi subcontractanţi, autoritatea contractantă va solicita, la încheierea contractului de achiziţie publică, prezentarea contractelor încheiate între viitorul contractant şi subcontractanţii nominalizaţi în ofertă. Contractele prezentate trebuie să fie în concordanţă cu oferta şi se vor constitui în anexe la contractul de achiziţie publică. Pe parcursul derulării contractului, contractantul nu are dreptul de a înlocui subcontractanţii nominalizaţi în oferta fără acceptul autorităţii contractante, iar eventuala înlocuire a acestora nu trebuie să conducă la modificarea propunerii tehnice sau financiare iniţiale. |
| V.4.6. Informaţii privind asocierea Solicitat X Nesolicitat □ | Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a fi obligati sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea. Ofertantii asociati nu au dreptul de a depune, pe langa oferta comuna, alte oferte in mod individual sau in alta asociere ori de a participa in calitate de subcontractant la procedura. Cerinta minima : Completarea Formularului 20 - „Acord de asociere”, din Secţiunea IV - Formulare. În cazul câştigării , înainte de contractare, se solicită legalizarea asocierii, forma sub care trebuie să rămână pe toata durata contractului. Ofertele depuse în asociere/consorţii trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe: Oferta trebuie să cuprindă toate informaţiile (documentele de calificare) solicitate de la fiecare partener precum şi partea/părţile de servicii executate de fiecare. Oferta trebuie să fie semnată într-un mod care obligă legal toţi partenerii. Contractul va conţine şi clauze specifice referitoare la neîndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractul de asociere. În cazul asocierii dintre doi operatori economici, fiecare din aceştia încadrându-se în categoria Intreprinderilor Mici şi Mijlocii (IMM), asocierea rezultată poate beneficia de reducerile prevăzute la art. 16, alin.( 2) din Legea nr. 346/2004. Totodată, precizăm că în situaţia asocierii unui IMM cu o societate comercială care nu face parte din categoria IMM- urilor, asocierea respectivă nu are caracterul unui IMM şi nu se pot aplica prevederile art. 16, alin. (2) din Legea nr. 346/2004. Structura sau constituirea asociaţiei nu va fi modificată pe durata contractului. |
| V.4.7. Informatii privind dotările specifice necesare îndeplinirii contractului Solicitat X Nesolicitat □ | Cerinta obligatorie pentru ofertanti: Declaraţie privind echipamentele tehnice, utilajele şi instalaţiile de care dispune operatorul economic pentru îndeplinirea contractului. Completare Formular 12, din Secţiunea IV – Formulare, care să cuprindă numai echipamentele tehnice, utilaje şi instalaţii specifice care vor fi utilizate pentru îndeplinirea lucrărilor. Pentru utilajele şi echipamentele tehnice proprii se va ataşa copie după lista de inventar a obiectelor din dotare. Pentru utilajele şi echipamentele tehnice închiriate se vor ataşa copii după contractele de închiriere. |
| V.4.8 . Declaraţie privind respectarea reglementărilor privind condiţiile de muncă şi protecţia muncii Solicitat X Nesolicitat □ | Cerinta obligatorie pentru ofertanti: Se va completa Formularul 19, din Secţiunea IV - Formulare. |
| Capacitatea tehnică şi profesională a ofertantului poate fi susţinută, pentru îndeplinirea contractului şi de o altă persoană, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între ofertant şi persoana respectivă. În cazul în care ofertantul îşi demonstrează capacitatea tehnică şi profesională a ofertantului invocând şi susţinerea acordată de către o altă persoană, atunci acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază; 1. prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective (Formular nr. 25, din Secţiunea IV - Formulare), încheiat în forma autentică, prin care acesta confirmă faptul că va pune la dispoziţia ofertantului resursele tehnice şi profesionale invocate. 2. cu respectarea prevederilor OUG 34/2006 si ale HG 925/2006 Persoana care asigură susţinerea tehnică nu trebuie să se afle în situaţia care determină excluderea din procedura de atribuire. Persoana care asigură susţinerea tehnica va prezenta: - formularul 6 – declaraţie de eligibilitate (se va prezenta în original) - documente justificative prin care face dovada indeplinirii criteriilor de calificare pentru care acorda sustinerea În cazul în care susţinerea terţului se referă la asigurarea unor resurse care pot fi puse efectiv la dispoziţia ofertantului (personal, echipamente etc) angajamentul ferm prezentat de ofertant trebuie să prevadă care sunt resursele respective şi să evidenţieze faptul că disponibilizarea acestora se va realiza necondiţionat, în funcţie de necesităţile care apar pe parcursul îndeplinirii contractului în cauză. Astfel, persoana care asigură susţinerea tehnica va mai completa, in functie de obiectul angajamentului, declaratiile conform formularului 26 si formularului 27, din Secţiunea IV - Formulare. Declaratiile (formularele 26 si 27) şi formularul 6 se vor prezenta în original. |  |
| Certificate de atestare a calităţii |  |
| V.5. Standarde de asigurare a calităţii Solicitat X Nesolicitat □ | Cerinta obligatorie pentru ofertanti: Certificat de atestare a calităţii implementat ISO 9001, sau echivalent, în copie legalizată, în domeniul construcţii civile, pentru executantul lucrării. Atenţie: În cazul unei asocieri fiecare asociat va prezenta acest certificat. |
| V.6. Standarde de protecţie a mediului Solicitat X Nesolicitat □ | Cerinta obligatorie pentru ofertanti: Certificat de implementarea sistemului de management de mediu ISO 14001, sau echivalent, în copie legalizată, în domeniul construcţii civile, pentru executantul lucrării. Atenţie: În cazul unei asocieri fiecare asociat va prezenta acest certificat. |
| V.7. Standarde de securitate şi sănătate în muncă Solicitat X Nesolicitat □ | Cerinta obligatorie pentru ofertanti: Certificat OHSAS 18001, sau echivalent, în copie legalizată, în domeniul construcţii civile, pentru executantul lucrării. Atenţie: În cazul unei asocieri fiecare asociat va prezenta acest certificat. |
| Notă: Nu vor fi acceptate documente care atesta ca operatorul economic este in curs de obtinerea certificatelor solicitate, respectiv ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, in acesta situatie operatorii fiind descalificati. |  |
| V.8. Vizitarea amplasamentelor | Vizitarea amplasamentelor este un element esenţial în procesul de elaborare a ofertei, având în vedere complexitatea serviciilor şi lucrărilor care vor fi prestate, respectiv executate în baza contractului a cărui atribuire face obiectul prezentei proceduri. Astfel, ţinând cont şi de faptul că, în momentul de faţă, autoritatea contractantă nu poate să pună la dispoziţia operatorilor economici interesaţi, decât studiile de fezabilitate, candidaţii interesaţi pot opta pentru vizitarea amplasamentelor, în prezenţa reprezentantului autorităţii contractante. În acest sens, operatorii economici interesaţi sunt invitaţi să viziteze şi să inspecteze locul viitorului şantier de lucrări şi împrejurimile acestuia în scopul evaluării, din punctul lor de vedere, a cheltuielilor, a riscurilor şi a tuturor datelor necesare pregătirii unei oferte fundamentate şi conformă cu datele reale din teren. Ofertantului i se permite sa viziteze si sa examineze amplasamentul si sa obtina toate informatiile care pot fi necesare in vederea elaborarii ofertei cu conditia transmiterii unei scrisori de intentie in vederea primirii unei invitatii de vizitare a amplasamentului in maxim 24 de ore de la primirea scrisorii de intentie. Ofertantul isi asuma riscul producerii unui eventual accident care s-ar putea solda cu moartea sau ranirea fizica a unei persoane si/sau cu pierderea ori deteriorarea proprietatii. Ofertantul va suporta orice eventuale cheltuieli, pierderi sau daune ca rezultat al vizitarii amplasamentului. Cu ocazia vizitării amplasamentelor, autoritatea contractantă va putea furniza informaţii şi/sau clarificări considerate edificatoare pentru depunerea candidaturii. La finalul vizitării amplasamentului se va încheia un proces-verbal, care se semnează de reprezentantul autorităţii contractante şi de reprezentantul candidatului. |

Atenţie:

În cazul în care se uzează de dreptul prevăzut la art.11 alin. (4) din Hotararea nr.925/2006, ofertantul are obligaţia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probează/confirmă îndeplinirea cerinţelor de calificare  în termen de minim 3 zile lucrătoare de la data solicitării  autorităţii contractante. Iniţial, operatorul economic, poate completa o Declaraţie pentru îndeplinirea cerinţelor de calificare + Anexa, conform  Formularului 24, din Secţiunea IV - Formulare.

VI. PREZENTAREA OFERTEI

| VI.1) Limba de redactare a ofertei | Limba de redactare a ofertei este limba romana. Documentele emise de institutii/organisme oficiale din tara in care ofertantii straini sunt rezidenti pot fi prezentate in limba originala, cu conditia ca acestea sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana. |
| --- | --- |
| VI.2) Perioada de valabilitate a ofertei | 90 zile de la data limita de depunere a ofertelor. Orice oferta valabila pentru o perioada mai mica decat aceasta va fi respinsa de comisia de evaluare, ca fiind inadmisibila. |
| VI.3) Garantie de participare Solicitat X Nesolicitat □ | Garantia de participare se va constitui in cuantum de 50.000,00 lei. (In conformitate cu prevederile art. 86 alineat (1) HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.) Forma de constituire a garanţiei de participare: 1. Garanţia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară ori de o societate de asigurări, care se prezintă în original. Garanţia trebuie să fie irevocabilă. Instrumentul de garantare prezentat trebuie să prevadă că plata garanţiei se va executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate atunci când ofertantul se află în oricare dintre următoarele situaţii: a). Îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia; b). Oferata sa fiind stabilită câştigătoare, nu constituie garanţia de bună execuţie în perioada de valabilitate a ofertei şi, oricum, nu mai târziu de 15 zile de la semnarea contractului; c). Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, refuză să semneze contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a ofertei. d) In cazul in care ofertantul depune o contestatie iar CNSC respinge contestatia; cuantumul retinerii se va calcula conform prevederilor art. 278^1 OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. 2. Sau cu OP în contul autorităţii contractante RO39TREZ2335006XXX001885,deschis la Trezoreria Mangalia, cod fiscal 6228149, pe care să fie specificat explicit scopul plăţii şi vizat de către banca emitentă. Perioada de valabilitate a garanţiei de participare va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertelor. Scrisoarea de garanţie bancară de participare/instrumentul de garantare trebuie sa contina urmatoarele elemente de conformitate: 1)scrisoarea trebuie prezentată în ORIGINAL şi anexată/atasată la coletul cu oferta; 2)să facă referire expresă la procedura organizată de autoritatea contractantă; 3)să conţină în clar denumirea autorităţii contractante in favoarea căreia s-a constituit; 4)valoarea garanţiei să corespundă sumei fixe solicitată prin documentaţia de atribuire; 5)să aibă înscrisă valabilitatea pentru care a fost constituită care trebuie să corespundă cu cea înscrisă în documentaţie; 6)să conţină parafa lizibilă a bancii emitente şi/sau semnătura autorizată; 7)să fie emisă pentru operatorul economic care a depus oferta. Dovada constituirii garanţiei de participare se va prezenta în original/copie legalizată la sedinta de deschidere; Neprezentarea acesteia în forma solicitată va conduce la respingerea ofertei. În cazul IMM-urilor pentru obţinerea reducerii de 50% din cuantumul garanţiei de bunã execuţie conform prevederii Legii nr 346/2004, art.7 (modificat prin OGR NR.27/2006), încadrarea în plafoanele referitoare la numãrul mediu de salariaţi, cifra de afaceri anualã netã şi activele totale se stabilesc pe baza unei declaraţii pe propria rãspundere a reprezentantului/reprezentanþilor legal/legali al/ai intreprinderii interesate în încadrarea întreprinderilor în categoria întreprinderi mici şi mijlocii, conform modelului prevãzut în anexa nr 1 din OUG nr 27/2006. – Formular nr. 14 din Secţiunea IV - Formulare. Neprezentarea dovezii de constituire a garanţiei de participare până la data şi ora deschiderii ofertelor atrage după sine excluderea din procedură. Dovada constituirii garanţiei de participare va însoţi oferta, neintroducându-se în plicul exterior . În cazul unei asocieri, garanţia de participare va fi constituită de liderul asociaţiei, în numele asociaţilor sau de fiecare asociat in parte, in conformitate cu procentul aferent contribuitiei sale in realizarea proiectului. |
| VI.4) Modul de prezentare a propunerii tehnice Solicitat X Nesolicitat □ | Atenţie! Datele furnizate în acest capitol reprezintă angajamente ferme; în situaţia în care oferta este declarată câştigătoare, după semnarea contractului, nerespectarea acestor angajamente pe parcursul derulării contractului, duce la aplicarea clauzelor referitoare la reziliere şi/sau penalităţi. Nota: In cazul in care in cuprinsul caietului de sarcini se regasesc definite specificatii tehnice care indica o anumita sursa, productie, procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie, o licenta de fabricatie acestea se vor interpreta prin adaugarea mentiunii „sau echivalent” Ofertantul va elabora propunerea tehnica astfel incât aceasta sa respecte in totalitate cerintele prevazute in Caietul de sarcini. Tehnologia de executie va fi adaptata cerintelor de protectie si conservare a mediului. Aceasta va fi prezentatã cu evidentierea urmãtoarelor aspecte: • Strategia de abordare a obiectivului • Metodologia de realizare a fazei de executie a lucrarilor • Programul calitatii care concretizeaza sistemul de asigurare a calitatii la particularitatile lucrării ce face obiectul ofertei. • Programul calităţii trebuie să cuprindă: - descrierea sistemului calitatii aplicat la lucrare, inclusiv listele cuprinzind procedurile aferente sistemului calitatii; - listele cuprinzind procedurile tehnice de executie a principalelor categorii de lucrari privind realizarea obiectivului - planul de control al calitatii Graficul de execuţie a lucrărilor se va prezenata atât fizic cât şi valoric - Formularul 22, din Secţiunea IV - Formulare. Perioadele de executie si proiectare se vor exprima in zile calendaristice; Perioada garantiei de buna executie este de minim 24 luni de la semnarea recepţiei la terminarea lucrărilor Neprezentarea unuia din documentele solicitate are ca efect descalificarea ofertantului, nefiind permisă completarea ulterioară a propunerii tehnice. Toate documentele reprezentând propunerea tehnică se vor introduce într-un plic separat, închis, sigilat şi marcat cu textul "Propunere tehnică". |
| VI.6) Modul de prezentare a propunerii financiare Solicitat X Nesolicitat □ | Din propunerea financiara trebuie sa rezulte in mod clar costurile atat pentru activitatea de proiectare cât şi costurile pentru execuţia lucrarilor. Propunerea financiară va cuprinde: a) Valoarea serviciilor de proiectare formata din valoarea cheltuielilor pentru: - întocmirea proiectului tehnic; - întocmirea detaliilor de execuţie şi a caietelor de sarcini; - întocmirea Documentaţiei tehnice pentru obtinerea autorizaţiei de construire şi întocmirea documentaţiilor necesare pentru obţinerea de acorduri şi avize; - verificare tehnică a proiectului; - asistenţa tehnică din partea proiectantului pe toată durata de execuţie a lucrărilor; b) Valoarea cheltuielilor necesare pentru execuţia lucrărilor. Se vor depune umătoarele documente: - Formularul de Oferta - Formularul 4, din Secţiunea IV – Formulare, care va cuprinde costul total al oferte ; Costul toatal al ofertei = valoarea proiectării + valoarea execuţiei - Centralizatorul propunerii financiare – Formularul 4.1, din Secţiunea IV – Formulare. - Anexa la Formularul de ofertă – Formularul 4.1.1, din Secţiunea IV – Formulare. - centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv (conform Formular F1 din ordinul MDLPL nr.863/2008) - centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte (conform Formular F2 din ordinul MDLPL nr.863/2008). - Listele cu cantităţi de lucrări; - Extrasele de resurse (material, manoperă, utilaje, transport) totale pe lucrare. - Declaraţia de acceptare a condiţiilor contractuale, Formularul 18, din Secţiunea IV - Formulare. Oferta financiara se face in RON şi EURO. Platile se vor face in RON. Propunerea financiară se va elabora astfel încât aceasta să furnizeze toate costurile legate de execuţia "la cheie" a grădiniţei. La recapitulaţia devizului se vor folosi coeficienţii stabiliţi de lege (C.A.S., C.A.S.S., ajutor de somaj, fondul pentru accidente de munca si boli profesionale, T.V.A., etc.) şi coeficienţi proprii ai ofertantului. Suma între cheltuielile indirecte şi profit trebuie să fie cuprinsă între 12% - 16%. Cota de organizare de şantier va fi de maxim 2 %. Nu se acceptă cotă de organizare de şantier = 0% Toate documentele reprezentând propunerea financiara se vor introduce într-un plic separat, închis, sigilat şi marcat cu textul "Propunere financiară". |
| VI.7) Modul de prezentarea ofertei | Numarul de exemplare: 2 Ofertantul trebuie sa prezinte oferta intr-un exemplar ORIGINAL si 1 copie. Documentele de calificare, propunerea tehnică şi propunerea financiară se vor îndosaria separat, vor avea fiecare câte un opis (în care vor fi menţionate toate documentele solicitate în documentaţia de atribuire, cu indicarea paginii la care se află documentul – în ordinea din documentaţia de atribuire), iar fiecare filă va fi numerotată şi semnată olograf de către reprezentantul autorizat al ofertantului împuternicit să angajeze ofertantul în contract, pentru fiecare dosar în parte, separat. Filele cu informaţii pe verso vor fi şi ele semnate. În cazul în care există subcontractanţi sau asociaţi, documentele de acelaşi tip se vor aşeza în dosare separate cu opis distinct pentru fiecare asociat/subcontractant (se vor atasa mai întâi documentele solicitate pentru ofertant sau liderul de asociaţie, apoi pentru asociaţi, după care pentru subcontractanţi). Documentele de calificare, propunerea tehnică şi propunerea financiară se vor introduce în plicuri distincte, sigilate şi marcate corespunzător, astfel: Plicul 1: DOCUMENTE DE CALIFICARE – ORIGINAL Plicul 2: PROPUNERE TEHNICĂ –ORIGINAL Plicu 3: PROPUNERE FINANCIARĂ – ORIGINAL Plicurile 1,2 şi 3 se vor introduce într-un plic A, marcat cu inscripţia: A – ORIGINAL. Plicul 4: DOCUMENTE DE CALIFICARE – COPIE Plicul 5: PROPUNERE TEHNIC Ă – COPIE Plicul 6: PROPUNERE FINANCIAR Ă – COPIE Plicurile 4,5 şi 6 se vor introduce într-un plic B marcat cu inscripţia: B – COPIE. Fiecare din cele 6 plicuri, precum şi plicurile A şi B vor fi inscripţionate şi cu denumirea ofertantului/ liderului de asociaţie, adresa ofertantului; telefon şi fax. Plicurile A şi B se vor introduce într-un plic exterior, iar pe acest plic (colet) se vor mentiona numai: -adresa Autoritatii Contractante; - Ofertă pentru achiziţia publică: Proiectare tehnică şi execuţie lucrări de "Înfiinţare grădiniţă cu program normal în localitatea Independenţa, comuna Independenţa, jud. Constanţa" -mentiunea: “A nu se deschide până în data de 28.07.2011, ora 11:00„ - ATENŢIE - nu se va scrie denumirea ofertentului pe plicul exterior. Coletul cu documente va fi însoţit de Scrisoare de înaintare – Formularul 1, din Secţiunea IV – Formulare Documentele solicitate la pct. IV.4) pentru şedinţa de deschidere a ofertelor NU SE VOR INTRODUCE în acest pachet. Toate plicurile, pachetele, coletele etc., vor fi sigilate corespunzător, astfel încât la şedinţa de deschidere să se poată constata integritatea plicurilor. Plicurile interioare trebuie să fie marcate cu denumirea şi adresa exactă a ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei fără a fi deschisă, în cazul în care oferta este declarată întarziată sau daca ofertantul nu prezinta scrisoare de garantie de participare. Fiecare pagină, din exemplarul original al ofertei, va fi semnată şi stampilată de persoana împuternicită. În situaţia în care documentul trebuie prezentat într-o anumit formă (ex. legalizat) acesta va fi prezentat în mod obligatoriu în forma solicitată prin fişa de date pentru a fi valabil/luat în considerare. În situaţia în care o asociaţie de firme depun o ofertă comună fiecare asociat va prezenta documentaţia de calificare solicitată în dosar separat în acelaşi plic 1, 4. Ofertantul va suporta toate costurile asociate elaborării, depunerii şi prezentării ofertei. În mod obligatoriu trebuie să fie identitate între exemplarul original şi copiile acestuia. Documentaţia va fi însoţită în mod obligatoriu de un opis, se va specifica pagina la care figurează fiecare document. Documentaţia de calificare un opis, propunerea tehnic un opis, propunerea financiar un opis. A nu se folosi prescurtări. Documentele emise de autoritile competente vor fi, în mod obligatoriu, SUB SANCTIUNEA DESCALIFICĂ RII OFERTANTULUI, valabile la data deschiderii ofertelor. În cazul documentelor emise de instituţii/organisme oficiale abilitate în acest sens documentele respective trebuie să fie semnate şi parafate asa cum a fost prevazut in fisa de date la solicitarea fiecarui document in parte,orice alt document pentru care nu s-a prevazut o conditie de forma si nu e prezentat in orginal va purta mentiunea conform cu originalul. Autoritatea contractant va solicita, pe parcursul evaluării, numai informaţii suplimentare, dacă este necesar, nu cele solicitate prin fisa de date. Neprezentarea propunerii tehnice şi/sau financiare are ca efect descalificarea ofertantului. Ofertele nu se deschid înainte de verificarea împuternicirilor reprezentanţilor ofertantilor prezenţi la şedinţa de deschidere. Persoanele care pot asista la deschiderea ofertelor: 1) membrii şi experţi ai comisiei de evaluare 2) reprezentanii autorizaţi sau împuterniciţi ai ofertanţilor; 3) observatorii desemnaţi de către Unitatea pentru Coordonarea şi Verificarea Achiziiilor Publice; 4) alte persoane autorizate de Autoritatea contractantă. |
| VI.8) Posibilitatea retragerii sau modificarii ofertei | Orice ofertant are dreptul de a-si modifica sau a-si retrage oferta numai inainte de data limita stabilita pentru depunere a ofertelor si numai printr-o solicitare scrisa in acest sens. In cazul in care ofertantul doreste sa opereze modificari in oferta deja depusa, acesta are obligatia de a asigura primirea si inregistrarea modificarilor respective de catre Autoritatea Contractanta pana la data limita pentru depunerea ofertelor. Ofertantul nu are dreptul de a-si retrage sau a-si modifica oferta dupa expirarea datei limita pentru depunere a ofertelor, sub sanctiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica si a executarii garantiei pentru participare. Oferta care este depusa/transmisa la o alta adresa a autoritatii contractante decat cea stabilita in anuntul sau in invitatia de participare, ori care este primita de catre autoritatea contractanta dupa expirarea datei limita pentru depunere se returneaza nedeschisa. |
| VI. 9) Data limită pentru depunerea ofertelor | Data limită de depunere a ofertelor: 28.07.2011, ora 10:00 la sediul autorităţii contractante sau prin poştă la adresa specificată la punctul I. Ofertele vor fi înregistrate cu număr, dată şi oră. Orice ofertă depusă după data şi ora limită vor fi consemnate în procesul verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor ca fiind întârziate, şi vor fi transmise nedeschise prin poştă ofertanţilor respectivi. |
| VI. 10) Data, ora şi locul deschiderii ofertelor | Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul autorităţii contractante din comuna Independenţa, judeţul Constanta, în data de 28.07.2011, ORA 11:00. In cadrul sedintei de deschidere nu este permisa respingerea niciunei oferte, cu exceptia celor care se incadreaza in una dintre urmatoarele situatii: a) au fost depuse dupa data si ora limita de depunere sau la o alta adresa decat cele stabilite in invitatia de participare; b) nu sunt insotite de garantia de participare astfel cum a fost solicitata in documentatia de atribuire. Sedinta de deschidere se finalizeaza printr-un proces-verbal semnat de membrii comisiei de evaluare, de expertii cooptati si de reprezentantii operatorilor economici, in care se consemneaza modul de desfasurare a sedintei respective, aspectele formale constatate la deschiderea ofertelor, elementele principale ale fiecarei oferte. Orice decizie cu privire la calificarea ofertantilor sau, cu privire la evaluarea ofertelor se adopta de catre comisia de evaluare in cadrul unor sedinte ulterioare sedintei de deschidere a ofertelor. Deschiderea ofertelor se va face de catre comisia de evaluare la data si in locul indicate in invitatia de participare. |
| VI. 11) Costul asociat elaborarii si prezentarii ofertei | Ofertantul va suporta toate costurile asociate elaborarii si prezentarii ofertei sale, precum si a documentelor care o insotesc, iar Autoritatea Contractanta nu va fi responsabila sau raspunzatoare pentru costurile respective. |

VII. CRITERII DE ATRIBUIRE:

VII.1) Preţul cel mai scăzut X

VII.2) Cea mai avantajoasă ofertă economică □

VIII. Atribuirea contractului de achiziţie publică

| VIII.1. Criteriul de atribuirea a contractului de achiziţie publică | Criteriul pe baza caruia se atribuie contractul de achizitie publica este "preţul cel mai scăzut" si nu poate fi schimbat pe toata durata de aplicare a procedeului de atribuire a contractului respectiv. Evaluarea ofertelor si, in urma acestei evaluari, stabilirea ofertei castigatoare se realizeaza de catre comisia de evaluare, avand in vedere incadrarea in perioada de valabilitate a ofertelor, precum si criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achizitie publica. În termen de 20 de zile de la data deschiderii ofertelor, autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili oferta câştigătoare, pe baza criteriului de atribuire precizat în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire, în condiţiile în care ofertantul respectiv îndeplineşte criteriile de selecţie şi calificare impuse. In cazul in care procedura se anuleaza, ofertantii vor fi notificati de catre Autoritatea Contractanta. Anularea procedurii poate fi decisa cand: - au fost depuse numai oferte inacceptabile si/sau neconforme. - nu a fost depusă nicio ofertă sau au fost depuse oferte, care deşi pot fi luate în considerare, nu pot fi comparate datorită modului neuniform de abordare a soluţiilor tehnice si/sau financiare - abateri grave de la prevederile legislative afectează procedura de atribuire sau este imposibila incheierea contractului. Oferta care este declarată câştigătoare trebuie să îndeplinească specificaţiile tehnice minime considerate obligatorii, astfel cum sunt acestea stabilite prin Caietul de sarcini. Autoritatea Contractanta va folosi pentru contractare formularul de contract din SECTIUNEA „CLAUZE CONTRACTUALE” cu toate anexele specificate. Autoritatea Contractanta va incheia contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertelor, conform prevederilor art 205 din OUG nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de contractelor de concesiune de servicii. |
| --- | --- |
| VIII.2 Ajustarea pretului contractului DA □ NU X | Preţul contractului este ferm pe toată perioada de derulare a contractului |
| VIII.3. Garantia de buna executie a contractului Solicitat X Nesolicitat □ | Garanţia de bună execuţie a contractului este stabilită la 10% din valoarea contractului. Garanţia de buna execuţie se constiuie în conformitate cu prevederile art. 86 alineat (1) HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. În cazul în care garanţia de bună execuţie se constituie prin reţineri succesive din situaţiile de plată suma iniţială pe care o va depune contractantul în contul deschis la dispoziţia autorităţii contractante va fi de 0,5% din preţul contractului. |
| IX. TERMENELE DE DEPUNERE A CONTESTAŢIEI |  |
| Contestaţia poate fi depusă în cel mult 5 zile de la data luării la cunoştinţă de către contestator de un act al autorităţii contractante pe care acesta îl consideră nelegal. |  |

X. INSTITUTIILE COMPETENTE DE LA CARE OPERATORII ECONOMICI POT OBTINE INFORMATII PRIVIND REGLEMENTARILE REFERITOARE LA:

- IMPOZITARE: M.F.P.  www.mfinante.ro

- PROTECTIA MEDIULUI: MINISTERUL MEDIULUI – www.mmediu.ro

- CONDITIILE DE MUNCA SI PROTECTIA MUNCII: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI PROTECTIEI SOCIALE – www.mmssf.ro

Persoană responsabilă cu achitiţiile publice,

Bucur Constantina

Secţiunea a II-a

CONTRACT DE PROIECTARE ŞI EXECUŢIE DE LUCRĂRI

În temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de lucrări,

între

COMUNA  INDEPENDENŢA, cu sediul în Str.  Constanţei, nr.37, localitatea Independenţa, judeţul Constanţa,   telefon/ fax: 0241857930, cod fiscal 6228149, cont bancar deschis la  Trezoreria  Mangalia, reprezentată prin  domnul ing. Gâscan Cristea - Primar, denumită în continuare achizitor, pe de o parte

şi

……... ................ ...........................  …………….  denumirea  operatorului economic  cu sediul în  .................................................................. telefon/fax .............................................. număr de înmatriculare în Registrul Comerţului .................................................. cod fiscal ................................... având cont deschis la cont (trezorerie, bancă) .........................................................reprezentat prin domnul/doamna ............................................................................................... (numele şi prenumele  conducătorului), având funcţia de ..............................................., în calitate de executant, pe de altă parte.

Articolul 2. Definiţii

În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

a) contract –prezentul contract şi toate anexele sale;

b) achizitor şi executant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

c) preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract;

d) amplasamentul lucrării - locul unde executantul execută lucrarea;

e) forţa majoră - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;

f) zi - zi calendaristică; an - 365 zile.

g) ordin administrativ: orice instrucţiune sau ordin emis de achizitor către executant privind execuţia lucrărilor.

h) act adiţional: document ce modifica termenii şi condiţiile contractului de execuţie.

i) conflict de interese înseamnă orice eveniment influenţând capacitatea executantului de a exprima o opinie profesională obiectivă şi imparţială, sau care îl împiedică pe acesta, în orice moment, să acorde prioritate intereselor achizitorului sau interesului public general al Proiectului, orice motiv în legătură cu posibile contracte în viitor sau în conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale executantului. Aceste restricţii sunt de asemenea aplicabile oricăror sub-contractanţi, salariaţi şi experţi acţionând sub autoritatea şi controlul executantului.

j) Despăgubire generală: suma, neprevăzută expres în prezentul contract, care este acordată de către instanţa de judecată sau este convenită de către părţi ca şi despăgubire plătibilă părţii prejudiciate în urma încălcării contractului de proiectare şi execuţie lucrări de către cealaltă parte.

k) penalitate contractuală: despăgubirea stabilită în contractul de prestări servicii ca fiind plătibilă de către una din părţile contractante către cealaltă parte în caz de neîndeplinire a obligaţiilor din contract;

l) proiectul: proiectul (documentaţia) în legătură cu care sunt executate lucrările în conformitate cu prevederile din prezentul contract;

m) sector de lucrare : obiect de construcţie, parte a obiectivului de investiţie cu funcţionalitate distinctă în cadrul ansamblului acestuia.

n) termene limită: perioade din contract care vor începe să curgă din ziua următoare emiterii actului sau producerii evenimentului care reprezintă momentul de început al perioadelor respective. În cazul în care ultima zi a termenului se împlineşte într-o zi nelucrătoare, termenul va expira la sfârşitul următoarei zile lucrătoare.

o) garanţia de participare: suma de bani care se constituie de către ofertant în scopul de a proteja autoritatea contractantă faţă de riscul unui eventual comportament necorespunzător al acestuia pe întreaga perioadă derulată până la încheierea contractului de achiziţie publică.

p) garanţia de bună execuţie suma de bani care se constituie de către contractant în scopul asigurării autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului.

q) garanţia acordată lucrărilor : perioada de timp cuprinsă între data recepţiei la terminarea lucrărilor şi data recepţiei finale

r) perioadă de notificare a defecţiunilor înseamnă perioada de timp cuprinsă între momentul identificării defecţiunii şi momentul transmiterii către executant a notificării privind defecţiunile apărute la lucrări sau sectoare de lucrări (după caz) în intervalul de timp cuprins între data recepţiei la terminarea lucrărilor sau Sectoarele de Lucrări şi recepţia finală, la expirarea perioadei de garanţie acordată lucărilor.

s) persoana autorizata de Achizitor: prin acest termen se va  înţelege atât o perosnă fizică cât şi o societate de consultanţă având ca obiect de activitate servicii specializate de supraveghere a lucrărilor(după caz).

Articolul 3. Interpretare

3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa, iar cuvintele de genul masculin vor fi interpretate ca incluzând şi genul feminin şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

3.3. Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract.

CLAUZE GENERALE

Articolul 4.  Obiectul contractului

4.1 - Executantul se obligă să proiecteze, să execute, să finalizeze şi să remedieze orice defecte ale lucrărilor de "Înfiinţare grădiniţă cu program normal în localitatea Independenţa, comuna Independenţa, jud. Constanţa", în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.

4.2 - Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul convenit în prezentul contract pentru lucrările prevăzute la 4.1.

Articolul 5. Preţul contractului

5.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către achizitor, conform graficului de plăţi, este de ..................................... lei fără TVA (după caz …………….euro/altă valută), la care se adaugă T.V.A. ................... lei.

Articolul 6. Durata contractului

Prezentul contract intră în vigoare la data semnării de către părţi şi îşi produce efectele până la încheierea procesului verbal de recepţie finală a lucrărilor contractate şi eliberarea garanţiei bancare de bună execuţie.

Articolul 7. Executarea contractului

7.1. Executarea contractului începe după emiterea ordinului de începere a execuţiei lucrărilor de către achizitor dar, în orice caz, nu înainte de constituirea garanţiei de bună execuţie.

7.2.  Executarea contractului se face în conformitate cu graficul de îndeplinire, conform propunerii tehnice, parte integrantă din prezentul contract.

Articolul 8. Documentele contractului

8.1. Documentele contractului sunt cele precizate mai jos şi fac parte integrantă din prezentul contract :

a) propunerea tehnica

b) propunerea financiară

c) garanţia de bună execuţie

d) lista cu subcontractanţii;

e)  graficul de îndeplinire a contractului;

f) documentatie aferentă studiului de fezanilitate elaborat de SC Bomaca Proiect SRL

Alte documente ce fac parte din contract

(se enumeră şi alte documente pe care părţile le înţeleg ca fiind ale contractului, având în vedere şi dispoziţiile art.95 din HG nr.925/2006.)

- contractele de asociere;

- angajamentul ferm de susţinere din partea unui terţ

8.2. În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului, se constată faptul că anumite elemente ale ofertei tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini.

Articolul 9. Protecţia patrimoniului cultural naţional

9.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic sau geologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate ca fiind proprietatea absolută a achizitorului şi vor fi încredinţate în grija şi sub autoritatea acesteia.

9.2 - Executantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 9.1, iar imediat după descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor, de a înştiinţa achizitorul despre această descoperire şi de a îndeplini dispoziţiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel de dispoziţii executantul suferă întârzieri şi/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, părţile vor stabili:

- orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;

- totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului.

9.3 - Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor prevăzute la clauza 9.1, de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi Comisia Monumentelor Istorice.

Articolul 10. Obligaţiile generale  ale executantului

10.1. Codul de conduită

1. Executantul va acţiona întotdeauna loial, imparţial şi ca un consilier de încredere pentru Achizitor conform regulilor şi/sau codului de conduită al profesiei sale, precum şi cu discreţia necesară. Se va abţine să facă afirmaţii publice în legătură cu proiectul sau lucrările executate fără să aibă aprobarea prealabilă a achizitorului, precum şi să participe în orice activităţi care sunt în conflict cu obligaţiile sale contractuale în raport cu acesta. Nu va angaja Achizitorul în niciun fel, fără a avea acordul prealabil scris al acestuia şi va prezenta această obligaţie în mod clar terţilor, dacă va fi cazul.

2. Pe perioada executării contractului, Executantul se obligă să nu aducă atingere obiceiurilor politice, culturale şi religioase dominante în Romania, respectând totodată şi drepturile omului.

3. Când Executantul sau oricare din subcontractantii săi, personalul, experţii, agenţii sau subordonaţii săi se oferă să dea, ori sunt de acord să ofere ori să dea, sau dau oricărei persoane, mită, bunuri în dar, facilităţi ori comisioane în scopul de a determina ori recompensa îndeplinirea sau neîndeplinirea oricărui act sau fapt privind prezentul contract sau orice alt contract încheiat cu Achizitorul, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice persoană în legătură cu prezentul  contract sau cu orice alt contract încheiat cu acesta, Achizitorul poate decide încetarea prezentului contract conform prevederilor art.29, fără a aduce atingere niciunui drept anterior dobândit de executant.

4. Plăţile către executant aferente Contractului vor constitui singurul venit ori beneficiu ce poate deriva din acesta, şi atât Executantul cât şi personalul său salariat ori contractat, inclusiv conducerea sa şi salariaţii din teritoriu, nu vor accepta niciun comision, discount, alocaţie, plată indirectă ori orice altă formă de retribuţie în legătură cu sau pentru executarea obligaţiilor din prezentul contract.

5. Executantul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo redevenţă, facilitate sau comision cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat utilizate în scopurile Contractului sau ale Proiectului, fără aprobarea prealabilă în scris a Achizitorului.

6. Executantul şi personalul său vor respecta secretul profesional, pe perioada executării Contractului, inclusiv pe perioada oricărei prelungiri a acestuia, şi  după încetarea acestuia. În acest sens, cu excepţia cazului în care se obţine acordul scris prealabil al Achizitorului, Executantul şi personalul său, salariat ori contractat de acesta, incluzând conducerea şi salariaţii din teritoriu, nu vor divulga niciodată oricărei alte persoane sau entităţi, nicio informaţie confidenţială divulgată lor sau despre care au luat cunoştinţă şi nu vor face publică nicio informaţie referitoare la recomandările primite în cursul sau ca rezultat al derulării prezentului contract. Totodată, Executantul şi personalul său nu vor utiliza în dauna Achizitorului informaţiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, cercetărilor desfăşurate în cursul sau în scopul executării prezentului Contract.

7. Executarea Contractului nu va genera cheltuieli comerciale neuzuale. Dacă apar totuşi astfel de cheltuieli, Contractul poate înceta conform art.29 din prezentul contract. Cheltuielile comerciale neuzuale sunt comisioanele care nu sunt menţionate în prezentul contract sau care nu rezultă dintr-un contract valabil încheiat referitor la acesta, comisioanele care nu corespund unor servicii/lucrări executate şi legitime, comisioanele plătite unui destinatar care nu este în mod clar identificat sau comisioanele plătite unei societăţi care potrivit tuturor aparenţelor este o societate interpusă.

8. Executantul va furniza Achizitorului, la cerere, documente justificative cu privire la condiţiile în care se execută prezentul contract. Achizitorul va efectua orice documentare sau cercetare la faţa locului pe care o consideră necesară pentru strângerea de probe în cazul oricărei suspiciuni cu privire la existenţa unor cheltuieli comerciale neuzuale.

10.2. Conflictul de interese

1.Executantul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situaţie care ar putea compromite executarea obiectivă şi imparţială a prezentului contract. Conflictele de interese pot apărea în mod special ca rezultat al intereselor economice, afinităţilor politice ori de naţionalitate, al legăturilor de rudenie ori afinitate, sau al oricăror alte legături ori interese comune. Orice conflict de interese apărut în timpul executării prezentului contract trebuie notificat în scris achizitorului, în termen de 3 zile de la apariţia acestuia.

2. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate sunt corespunzătoare şi dacă este necesar, poate solicita măsuri suplimentare. Executantul se va asigura că personalul său, salariat sau contractat de el, inclusiv conducerea şi salariaţii din teritoriu, nu se află într-o situaţie care ar putea genera un conflict de interese. Executantul va înlocui, în 5 zile şi fără vreo compensaţie din partea Achizitorului, orice membru al personalului său salariat ori contractat, inclusiv conducerea ori salariaţii din teritoriu, care se regăseşte într-o astfel de situaţie.

3.Executantul trebuie sa evite orice contact care ar putea sa-i compromită independenţa ori pe cea a personalului său, salariat sau contractat, inclusiv conducerea şi salariaţii din teritoriu. În cazul în care executantul nu-şi menţine independenţa, achizitorul, fără afectarea dreptului acestuia de a obţine repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situaţiei de conflict de interese, va putea decide încetarea de plin drept şi cu efect imediat a prezentului contract, în condiţiile prevăzute la art.29.

10.3. Legislaţia Muncii şi Programul de lucru

1. Executantul va respecta întreaga legislaţie a muncii care se aplică personalului , inclusiv legislaţia în vigoare privind angajarea, programul de lucru, sănătate, securitatea muncii, asistenţă socială, emigrare şi repatriere, şi îi va asigura acestuia toate drepturile legale.

2. Executantul va asigura niveluri de salarizare şi condiţii de muncă care nu vor fi inferioare celor stabilite în cadrul ramurii de activitate în care se desfăşoară lucrarea.

3. Executantul îi va obliga pe angajaţii săi să se conformeze tuturor legilor în vigoare, inclusiv celor legate de securitatea muncii.

4.Activitatea pe şantier nu se va desfăşura în zilele de sărbători oficiale, zilele de odihnă şi uzanţele religioase sau de altă natură, recunoscute oficial ca fiind zile nelucrătoare sau în afara programului normal de lucru specificat în contract, cu următoarele excepţii:

a) se specifică altfel în contract

b) persoana autorizată de achizitor îşi dă consimţământul;

c) activitatea nu poate fi evitată sau este necesară pentru protecţia vieţii sau a proprietăţii sau pentru siguranţa lucrărilor, caz în care executantul va informa imediat persoana autorizată de achizitor.

5. Executantul îl va informa pe achizitor în privinţa programului său de lucru planificat pentru fiecare săptămână / fiecare lună de executare a prezentului contract, astfel încât persoana autorizată a acestuia să aibă posibilitatea de a planifica şi asigura continuitatea supravegherii lucrărilor pe parcursul tuturor etapelor contractului.

10.4. Facilităţi pentru personal şi forţa de muncă

1. Executantul va asigura şi va întreţine toate cele necesare pentru cazare precum şi facilităţile sociale pentru personalul său. De asemenea, executantul va asigura facilităţi şi pentru personalul achizitorului responsabil pentru buna derulare a contractului.

2. Executantul nu va permite niciunuia din angajaţii săi să locuiască temporar sau permanent în nicio structură care face parte din lucrările permanente.

10.5. Sănătatea şi securitatea muncii

1. Executantul va numi un responsabil care va răspunde pentru securitatea şi prevenirea accidentelor pe şantier. Această persoană trebuie să fie calificată pentru o astfel de răspundere şi să aibă autoritatea de a emite dispoziţii şi de a lua măsurile necesare pentru prevenirea accidentelor.

2. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, executantul are obligaţia de a sprijini activitatea persoanei responsabile cu prevenirea accidentelor, în scopul exercitării răspunderii şi autorităţii sale.

3. Executantul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă, evenimentelor şi incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice (utilaje, instalaţii etc.), procedee tehnologice utilizate sau, utilizate, sau de către lucrătorii săi şi cei aparţinând societăţilor care desfăşoară activităţi pentru acesta (subcontractanţi), în conformitate cu prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 şi a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, precum şi orice modificare legislativă apărută pe timpul desfăşurării contractului.

4. În cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente periculoase în activitatea desfăşurată de executant, acesta va comunica şi cerceta accidentul de muncă, evenimentul, conform prevederilor legale, pe care îl va înregistra la Inspectoratul Teritorial de Muncă pe raza căruia s-a produs.

5. Executantul va păstra un registru şi va întocmi rapoarte privind sănătatea, securitatea şi facilităţile sociale ale persoanelor, conform cerinţelor persoanei autorizate de achizitor.

6. Achizitorul va înregistra numai evenimentele produse propriilor angajaţi.

7. Achizitorul nu va fi responsabil prin niciun fel de daune-interese, compensaţii plătibile prin  lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant sau subcontractant, cu execepţia accidentelor sau rejudiciilor rezultate din vina achizitorului sau a angajaţilor acestuia.

10.6 Personalul şi echipamentul

1. Personalul executantului va avea calificarea, competenţa şi exeperienţa corespunzătoare pentru domeniile respective de activitate.

2. Persoana autorizata de achizitor poate solicita executantului să înlăture (sau să dispună să fie înlăturat) orice persoană angajată pe şantier, care:

a) persistă în purtare necorespunzătoare sau în lipsă de responsabilitate;

b) îndeplineşte îndatoririle sale cu incompetenţă sau neglijenţă;

c) nu respectă oricare din prevederile prezentului contract;

d) persistă într-un comportament care periclitează siguranţa, sănătatea sau protecţia mediului.

3. Execuantul va transmite persoanei autorizate de achizitor detalii privind fiecare categorie de personal  precum şi al fiecărui tip de utilaj existent pe şantier

10.7. Obligaţiile executantului privind proiectarea

1. Executantul are obligaţia de a realiza proiectarea lucrărilor ce fac obiectul prezentului contract cu proiectanţi calificaţi, ingineri sau alţi profesionişti, care corespund cerinţelor  menţionate în propunerea tehnică, anexa la prezentul contract.

2. Executantul va garanta că el, proiectanţii şi subproiectanţii săi au experienţa şi capacitatea necesară pentru proiectare.

3. Executantul îşi asumă răspunderea privind disponibilitatea proiectanţilor de a participa la discuţii cu achizitorul si/sau persoana autorizată de aceasta, ori de câte ori este necesar, pe parcursul derulării contractului şi până la data expirării garanţiei de bună execuţie a contractului.

4. Pe baza specificaţiilor tehnice puse la dispoziţie de achizitor, executantul are obligaţia de a asigura elaborarea şi finalizarea tuturor proiectelor necesare pentru  realizarea obictivului.

5. Executantul are obligaţia de a elabora un proiect tehnic coerent şi conform cu cerinţele din specificaţiile tehnice şi planşele furnizate de achizitor, potrivit documentaţiei de atribuire care a stat la baza încheierii prezentului contract.

6 Executantul are dreptul de a furniza succesiv informaţii pe părţi de proiect cu condiţia ca fiecare parte înaintată să fie completă în aşa fel încât să poată fi analizată si aprobată de achizitor separat, ca parte integrantă a întregului proiect de execuţie al lucrărilor.

7. Executantul are obligaţia de a se asigura că toate aspectele privind proiectarea lucrărilor respectă cerinţele impuse de către achizitor şi va fi responsabil pentru proiectarea lucrărilor la un standard ce poate fi verificat de către persoana autorizată de achizitor care acţionează în calitate de verificator de proiecte.

8. Termenul în care achizitorul urmează să-si dea acordul pe documentele prevăzute la art. 10.7.6 este de 3 de zile de la primirea acestora.

9. Executantul are obligaţia de a proiecta toate lucrările (provizorii sau permanente) necesare îndeplinirii obiectului prezentului contract.

10. Executantul are obligaţia de a elabora proiectul în conformitate cu standardele tehnice şi prevederile legale referitoare la proiectarea lucrărilor de construcţie şi a celor referitoare la mediu înconjurător.

11. Dacă pe parcursul derulării contractului intervin modificări ale standardelor şi/sau legislaţiei aplicabile la elaborarea proiectului,  executantul va înştiinţa achizitorul şi (dacă e cazul) va transmite propuneri pentru aplicare/actualizare.

12. În situaţia în care, potrivit prevederilor art.10.7.10. achizitorul decide că se impune aplicarea noilor reglementări, propunerile pentru aplicare vor face obiectul unui act adiţional, semnat de părţile contractante cu respectarea prevederilor legale în materie, la data încheierii acestuia.

13. Executantul va soluţiona neconformităţile şi neconcordanţele semnalate de către persoana autorizată de achizitor, în calitatea sa de verificator al proiectului.

10.8. Obligaţiile principale privind execuţia lucrărilor

10.8.1. Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările, precum şi de a remedia viciile ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract.

10.8.2. Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de şi pentru îndeplinirea prezentului contract, în masura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

10.8.3. Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii.

10.8.4. Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, înainte de începerea execuţiei lucrării, spre aprobare, graficul de plăţi necesare execuţiei lucrărilor, în ordinea tehnologică de execuţie.

10.8.5. Executantul are obligaţia de a păstra, pe şantier, o copie a prezentului contract, un exemplar al documentaţiei  de execuţie, modificările şi alte comunicări emise potrivit prevederilor prezentului contract în vederea consultării de către Inspectoratul de Stat în Construcţii, precum şi de către persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.

10.8.6. Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului, la termenele precizate în anexele contractului, caietele de măsurători (ataşamentele) şi, după caz, în situaţiile convenite, desenele, calculele, verificările calculelor şi orice alte documente pe care executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de achizitor.

10.8.7. (1) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în orice problemă, menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul consideră că dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii, în scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale.

(2) În cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la alin.(1) determină dificultăţi în execuţie care generează costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului.

10.8.8. (1) Dacă una dintre părţi descoperă o eroare sau o deficienţă de natură tehnică într-un document care a fost elaborat pentru a fi folosit la execuţia lucrărilor, partea în cauză are obligaţia de a notifica cu promptitudine celeilalte părţi cu privire la acea eroare sau deficienţă.

(2) În cazul în care pe parcursul executării lucrărilor se identifică erori, omisiuni, ambiguităţi, discrepanţe sau alte deficienţe de proiectare, acestea şi lucrările vor fi remediate pe cheltuiala executantului.

10.8.9. Executantul are obligaţia de a  obţine toate aprobările pentru planurile de sistematizare, de zonare sau alte autorizaţii similare pentru lucrările permanente.

10.8.10. Executantul are obligaţia de a transmite toate înştiinţările, de a plăti toate taxele, impozitele şi onorariile şi de a obţine toate autorizaţiile, licenţele şi aprobările în conformitate cu prevederile legale în vigoare pentru proiectarea, execuţia şi terminarea lucrărilor şi remedierea oricăror defecţiuni. Executantul va despăgubi achizitorul şi îl va proteja împotriva consecinţelor datorate neîndeplinirii acestor obligaţii.

10.8.11. (1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de achizitor, precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective.

(2) În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, executantul are obligaţia de a rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa.

10.8.12. Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia:

a) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane;

b) de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, îngrădire, alarmă şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;

c) de a lua toate măsurile rezonabile necesare pentru respectarea tuturor prevederilor legale privind protecţia mediului  pe şi în afara şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru.

d) de a se asigura că emisiile, deversările de suprafaţă şi deşeurile rezultate în urma activităţilor proprii nu vor depăşi valorile admise de prevederile legale în vigoare.

10.8.13. Executantul va stabili modul de tratare a defectelor apărute în execuţia lucrărilor, din vina sa , în vederea asigurării nivelului de calitate corespunzător cerinţelor . Soluţiile propuse pentru remedierea defectelor vor fi verificate şi aprobate de persoana autorizată de achizitor.

10.8.14 Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă, de la data primirii ordinului de începere a lucrării până la data semnării procesului-verbal de recepţie a lucrării.

10.8.15. (1) Executantul are obligaţia de a institui un sistem de asigurare a calităţii pentru a demonstra respectarea cerinţelor prezentului contract, sistemul care va fi în conformitate cu detaliile prevăzute documentaţia tehnică. Achizitorul sau persoana autorizată de acesta, va avea dreptul să auditeze orice aspect al sistemului calităţii.

(2) Detaliile tuturor procedurilor şi documentele de conformitate vor fi transmise achizitorului în scopul informării acestuia, înainte de începerea fiecărei etape de proiectare sau execuţie. La emiterea unui document de natură tehnică adresat achizitorului sau reprezentantul acestuia, este necesar ca pe documentul respectiv să fie înscris acceptul prealabil al Antreprenorului.

(3) Respectarea sistemului de asigurare a calităţii nu va exonera executantul  de nici una din sarcinile, obligaţiile sau responsabilităţile sale potrivit prevederilor prezentului contract.

10.8.16. (1) Executantul are obligaţia de a suporta toate costurile şi taxele pentru căile de acces cu destinaţie specială şi/sau temporară care îi pot fi necesare, inclusiv cele pentru accesul pe şantier. De asemenea, executantul va obţine, cu riscul şi pe cheltuiala sa, orice alte facilităţi suplimentare din afara şantierului, care îi pot fi necesare la execuţia lucrărilor care fac obiectul prezentului contract.

- Executantul este responsabil (în relaţia dintre părţi) de lucrările de întreţinere, care pot fi necesare ca urmare a folosirii de către acesta a drumurilor de acces;

- Executantul are obligaţia de a asigura toate marcajele şi indicatoarele de-a lungul drumurilor de acces şi de a obţine aprobarea autorităţilor competente pentru marcaje şi indicatoare precum şi pentru utilizarea acestor drumuri; Achizitorul nu va fi răspunzător pentru revendicările generate de utilizarea drumurilor de acces;

10.8.17. (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia, în măsura permisă de respectarea prevederilor prezentului contract, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:

a) confortul riveranilor; sau

b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care deservesc proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane.

(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligaţia prevăzută la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului.

10.8.18. - (1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi; executantul va selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele, va limita şi repartiza încărcăturile, în aşa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, de pe şi pe şantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi podurilor respective.

(2) În cazul în care natura lucrărilor impune utilizarea de către executant a transportului pe apă, atunci prevederile de la alin.(1) vor fi interpretate în maniera în care prin „drum” se înţelege inclusiv ecluză, doc, dig sau orice altă structură aferentă căii navigabile şi prin „vehicul” se înţelege orice ambarcaţiune, iar prevederile respective se vor aplica în consecinţă.

(3) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică cu sau care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, executantul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

(4) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în prezentul contract, executantul este responsabil şi va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care se află pe traseul şantierului.

10.8.19.  (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia:

a) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier;

b) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;

c) de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, numai acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie.

10.8.20.  Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale construcţiei, ivite într-un interval de 10 ani de la recepţia lucrării şi, după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă, ca urmare a nerespectării proiectelor şi detaliilor de execuţie aferente execuţiei lucrării.

10.8.21.  Executantul se obligă de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror:

a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu execuţia lucrărilor sau încorporate în acestea; şi

b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente,

cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

10.8.22. (1) Executantul are obligaţia de a  respecta întreaga legislaţie a muncii care se aplică personalului său inclusiv a celor referitoare la angajare, sănătate, securitatea muncii, asistenţă socială, emigrare şi repatriere după caz,  şi îi va asigura acestuia toate drepturile legale.

(2) Executantul va solicita angajaţilor săi să se conformeze legilor în vigoare, inclusiv legilor referitoare la securitatea muncii.

(3) Executaforţei de muncă, precum şi pentru plata, cazarea, masa şi transportul acestuia.

10.8.23. Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului la sfârşitul executării lucrărilor, următoarele :

a) factura fiscală;

b) situaţia de lucrări

c) proces-verbal de recepţie;

d) documentele de calitate, conformitate şi garanţie pentru materialele puse în operă;

e) certificatele de agrement tehnic pentru materialele achiziţionate din import;

f) buletine de verificări, măsurători, încercări, inclusiv pentru materialele importate;

g) dosarul lucrării completat cu toate înregistrările declarate în PCCVI.

h) alte documente solicitate de achizitor.

10.8.24.  Dacă  executantul constituie (potrivit prevederilor legilor în vigoare) o asociere, un consorţiu sau o altă grupare de două sau mai multe persoane:

- aceste persoane vor fi considerate ca având obligaţii comune şi individuale faţă de achizitor pentru executarea contractului;

- aceste persoane vor notifica achizitorul cu privire la liderul lor care va avea autoritatea de executant pentru toţi membrii asocierii;

- şi executantul  nu îşi va modifica componenţa sau statutul legal fără aprobarea prealabilă a achizitoruluintul  va lua toate măsurile necesare pentru angajarea întregului personal

Articolul  11. Obligaţiile achizitorului

11.1. La începerea lucrărilor achizitorul are obligaţia de a obţine toate autorizaţiile şi avizele necesare execuţiei lucrărilor.

11.2.   (1) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, următoarele:

- amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;

- suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier;

- căile de acces rutier şi racordurile de cale ferată;

- racordurile pentru utilităţi (apă, gaz, energie, canalizare etc.), până la limita amplasamentului şantierului.

(2) Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către executant.

11.3. Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alte informaţii furnizate executantului, precum şi pentru dispoziţiile şi livrările sale.

11.4  Achizitorul are obligaţia de a examina şi măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 3 zile de la notificarea executantului.

- 11.5 Achizitorul va pune la dispoziţia executantului, pentru informarea acestuia, toate datele relevante referitoare la structura geologică şi condiţiile hidrologice de pe şantier, care se află în posesia sa atât înainte de începerea lucrărilor cât şi a celor care survin pe parcursul derulării prezentului contract. Executantul va avea responsabilitatea interpretării acestor date.

- 11.6 Achizitorul va numi şi autoriza un reprezentant (inginer cu experienţă şi calificare corespunzătoare care să aibă competenţa de a-şi îndeplini responsabilităţile). Persoana autorizată de achizitor, nu va avea autoritatea de a modifica prezentul contract.

11.7 În orice situaţie în care persoana autorizată îşi exercită o autoritate specifică pentru care este necesară aprobarea achizitorului, se va considera (in interesul contractului) că acordul acestuia, a fost dat.

11.8 Persoana autorizată acţionează în numele achizitorului de fiecare dată când îndeplineşte sarcini sau exercită autoritatea atribuită sau implicată de contract.

11.9 Persoana autorizată nu are autoritatea de a absolvi nicio parte semnatară, de sarcinile, obligaţiile sau responsabilităţile prevăzute în prezentul contract.

11.10 Orice aprobare, verificare, certificat, consimţământ, examinare, inspecţie, instrucţie, notificare, propunere, cerere, test sau alte acţiuni similare întreprinse de persoana autorizată nu vor absolvi executantul de nici o responsabilitate pe care o are potrivit prevederilor contractului inclusiv responsabilitatea pentru erori, omisiuni, discrepanţe şi neconformităţi.

11.11 În cazul în care achizitorul intenţionează să înlocuiască persoana autorizată, acesta are obligaţia de a transmite executantului, cu cel puţin 3 zile înainte de data propusă pentru înlocuire, o înştiinţare cuprinzând numele, adresa şi experienţa relevantă a celui care este potenţialul înlocuitor al persoanei autorizate.

Articolul  12.  Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor

12.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul este îndreptăţit de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,1 % din preţul contractului pentru fiecare zi de întârziere până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. .

12.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,1 % din plata neefectuată  pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.

12.3. - Penalitatile datorate curg de drept din data scadenţei obligaţiilor asumate conform prezentului contract.

12.4. - Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate, care depăşeste valoarea maximă a penalităţilor ce pot fi percepute, în completare, părţile datorează daune – interese în condiţiile dreptului comun.

12.5. - Nerespectarea de către părţi a obligaţiilor prevăzute  în prezentul contract dă dreptul părţii lezate să considere contractul reziliat de plin drept fără nicio altă formalitate şi fără nicio altă procedură judiciară sau extrajudiciară.  Prezentul pact comisoriu de grad IV îşi produce efectele de la data scadenţei obligaţiilor neefectuate.

12.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată executantului, fără nici o compensaţie, de la deschiderea falimentului impotriva acestuia în condiţiile privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, cu condiţia ca această renunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru executant. În acest caz, acesta are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

Clauze specifice

Articolul 13. Garanţia de bună execuţie a contractului

13.1  Executantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului, în termen de 5 zile de la semnarea contractului de către toate părţile, în cuantum de 10%  din valoarea contractului fără tva, în conformitate cu prevederile HG nr.925/2006, şi oricum înainte de date de începere a execuţiei lucrărilor:

a) fie printr-un intrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară sau o societate de asigurări care devine anexa la contract;

b) fie prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale.

În acest caz, contractantul are obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia autorităţii contractante, la o bancă agreată de ambele părţi.

Suma iniţială care se depune de către contractant în contul astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din pretul contractului.

13.2. (1) În situaţia în care părţile convin prelungirea termenului de execuţie a lucrării contractate,  pentru orice motiv (inclusiv forţa majoră), executantul are obligaţia de a prelungi valabilitatea garanţiei  de bună execuţie, în maxim 5 zile de la data intrării în vigoare a actului adiţional.

(2) Garanţie de bună execuţie ce se va prelungi va fi valabilă  de la data expirării celei iniţiale pe perioada de prelungire a termenului de executie pînă la semnarea procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrarilor.

13.3 - Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare şi să emită ordinul de începere a contractului numai după ce executantul a făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie.

13.4 -  Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă executantul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru executantului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.

13.5 – Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie  după cum urmează:

a) 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat pana la acea data pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

b) restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate, pe baza procesului-verbal de recepţie finala.

Procesele-verbale de recepţie finala pot fi întocmite şi pentru părţi din lucrare, dacă acestea sunt distincte din punct de vedere fizic şi funcţional.

13.6 – În cazul în care antreprenorul depăşeşte din culpa sa perioada de execuţie a lucrării cu mai mult de 30 de zile, pe lângă penalităţile reţinute/percepute, Achizitorul are dreptul de a reţine suma constituită ca şi garanţie de bună execuţie.

Articolul 14. Proiectarea

14.1. Executantul are obligaţia de a începe prestarea serviciile pentru elaborarea documenaţiei tehnico-economice aferente ( autorizaţia de construcţie + proiect tehnic, detalii de execuţie + verificarea tehnică a proiectării + asistenţă din partea proiectantului pe toată perioada de derulare a lucrărilor) / documentaţia de intervenţie/  pentru obiectivul  "Înfiinţare grădiniţă cu program normal în localitatea Independenţa, comuna Independenţa, jud. Constanţa",după semnarea contractului de către ambele părţi şi  constituirea garanţiei de bună execuţie.

14.2. În cazul în care executantul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate în exclusivitate achizitorului, părţile vor stabili de comun acord:

a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; şi

b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adăuga la preţul                         contractului.

14.3 - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevăzută a fi terminată în perioadă stabilită în graficul de execuţie a contractului, trebuie finalizate în termenul convenit de părţi, termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor.

(2) În cazul în care:

a)orice motive de întârziere, ce nu se datorează  executantului, sau

b) alte circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea contractului de către executant,

îl îndreptăţesc de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a acestora, atunci părţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna un act adiţional.

14.4 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului executantul nu respectă graficul prevăzut la art.7, acesta are obligaţia de a notifica în timp util, achizitorul. Modificarea datei/perioadelor de execuţie asumate se face cu acordul părţilor, prin act  adiţional.

14.5 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi executantului.

Articolul 15. Instalarea, organizarea, securitatea şi igiena şantierului

15.1. Instalarea şantierului

15.1.1. Executantul achiziţionează pe cheltuiala şi riscul său terenurile de care ar putea avea nevoie pentru instalarea şantierului, în măsura în care cele care i-au fost puse la dispoziţie de achizitor nu sunt suficiente.

15.1.2. Executantul suportă toate schimbările referitoare la construirea şi întreţinerea instalaţiilor şantierului, cuprinzând căile de acces, drumurile de deservire care nu sunt deschise circulaţiei publice.

15.1.3. Dacă accesul pe şantier nu se poate realiza decât pe apă sau prin lucrări de dragare, îndiguire, executantul trebuie să pună gratuit la dispoziţia achizitorului şi/sau a persoanei autorizate a acestuia precum şi a angajaţilor acestuia o ambarcaţiune ori de câte ori este nevoie.

15.1.4. Executantul trebuie să afişeze la locul şantierului un panou care să conţină informaţiile prevăzute de legislaţie.

15.2. Depozitarea pământului excavat

15.2.1. a. Executantul achiziţionează pe riscul şi cheltuiala sa terenurile de care ar putea avea nevoie ca loc de depozitare temporară a pământului excavat în plus faţă de terenurile pe care achizitorul le pune la dispoziţie acestuia ca loc de depozitare definitivă sau provizorie.

b. Executantul  trebuie să prezinte lista acestor terenuri, cu acordul prealabil al achizitorului care poate refuza autorizarea sau subordonarea dispoziţiilor speciale luate, mai ales pentru amenajarea de depozite dacă motivele de interes general, cum ar fi protecţia mediului, le impun.

15.3. Securitatea şi igiena şantierului

15.3.1. Executantul va lua toate măsurile în ceea ce priveşte securitatea proprie, a personalului său, precum şi ale terţilor în vederea evitării accidentelor pe şantier.Acesta va avea în vedere toate reglementările şi instrucţiunile autorităţilor competente.

15.3.2. Executantul asigură iluminatul şi curăţenia şantierului atât în interior, cât şi în exterior. În măsura în care este nevoie executantul va asigura şi  împrejmuirea şantierului.

15.3.3. Executantul va lua toate măsurile necesare ca lucrările pe care le execută să nu reprezinte pericole pentru terţi sau circulaţia publică, dacă aceasta nu este deviată.

15.3.4. Punctele de trecere periculoase pe toată lungimea căilor de comunicare trebuie protejate cu panouri  provizorii sau cu orice alte dispozitive potrivite. Căile de acces trebuie să fie iluminate şi, la nevoie păzite.

15.3.5. Executantul ia toate măsurile necesare pentru a asigura igena instalaţiilor de pe şantier destinate personalului, chiar şi prin instalarea reţelelor de alimentare cu apă potabilă şi de salubritate, dacă complexitatea şantierului o justifică.

- Toate măsurile de securitate şi igenă prevăzute mai sus sunt în sarcina executantului.

- În cazul în care executantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile specificate mai sus şi fără a încălca atribuţiile autorităţilor competente, achizitorul, pe cheltuiala executantului, poate să ia măsurile necesare înainte ca notificarea privind neîndeplinirea obligaţiilor să producă efecte.

15.3.6. În caz de urgenţă sau pericol, aceste măsuri se vor lua fără notificare prealabilă.

- Intervenţia autorităţilor competente sau a achizitorului nu absolvă executantul de responsabilităţi.

- Achizitorul informează executantul de toate disfuncţionalităţile cauzate de personalul de intervenţie pe şantier împiedicând buna desfăşurare a activităţii acestuia.

15.3.7. Executantul va lua toate măsurile necesare pentru remedierea disfuncţionalităţilor constatate.

15.4. Măsuri împotriva muncii la negru

15.4.1. Executantul sau fiecare membru al asocierii , trebuie să impună personalului să poarte în permanenţă, în incinta şantierului, un element de identificare, conţinând informaţii cu privire la persoană şi angajator.

15.4.2 Executantul sau fiecare membru al asocierii, este obligat să stabilească o înregistrare care să cuprindă toate persoanele angajate care au acces pe şantier.

15.4.3.Înregistrarea prevăzută la 15.4.2 este ţinută la zi şi pusă la dispoziţia persoanei autorizate de achizitor şi a tuturor autorităţilor competente.

15.4.4. Executantul îşi informează subcontractanţii că aceste obligaţii le sunt aplicabile. El rămâne responsabil de respectarea acestora pe toată durata de execuţie a lucrărilor.

15.5. Semnalizarea şantierului şi paza circulaţiei publice

15.5.1. Atunci când lucrările afectează circulaţia publică, semnalizarea utilizării de către public trebuie să fie conformă cu reglementările în materie. Aceasta se realizează sub controlul serviciilor competente de către executant aceasta din urmă având ca responsabilitate furnizare şi montarea de panouri şi dispozitive de semnalizare fără a aduce atingere articolului 15.3.4.

15.5.2. Dacă execuţia lucrărilor presupune devierea circulaţiei, executantul este responsabil, în aceleaşi condiţii, de la executarea şi întreţinerea semnalizării la extremităţile secţiunilor unde circulaţia este întreruptă şi a semnalizării drumurilor deviate.

15.6. Menţinerea reţelelor de comunicaţii şi a debitului de apă

15.6.1. Executantul trebuie să conducă execuţia potrivit  instrucţiunilor date şi a restricţiilor, în special a celor care fac referire la reţelele de comunicaţii şi la debitul de apă, astfel încât să menţină în condiţii normale de funcţionare reţelele de orice natură care traversează şantierul.

15.6.2. În cazul în care executatnul nu îşi îndeplineşte obligaţiile specificate mai sus şi fără a încălca atribuţiile autorităţilor competente, achizitorul, pe cheltuiala executantului,  poate să ia măsurile necesare înainte ca notificarea privind neîndeplinirea obligaţiilor să producă efecte.

15.6.3. În caz de urgenţă sau pericol, aceste măsuri se vor lua fără notificare prealabilă.

15.6.4. Intervenţia autorităţilor competente sau a achizitorului nu absolvă de responsabilităţi executantul.

15.7. Constrângeri speciale pentru execuţia lucrărilor în apropierea ariilor protejate

15.7.1.  Dacă execuţia lucrărilor se desfăşoară în apropierea ariilor protejate sau deţinătoare de certificate de protecţie a mediului, executantul trebuie să ia, pe riscul şi cheltuiala sa, măsurile necesare pentru a reduce în măsura în care este posibil, efectele care pot cauza dificultăţi de acces, zgomotul motoarelor, vibraţii, fum şi praf.

15.8. Demolarea construcţiilor

15.8.1. Executantul nu poate demola construcţiile din interiorul şantierului înainte de a notifica achizitorul. Notificarea va fi transmisă acestuia cu... zile înainte, iar netransmiterea unui răspuns din partea achizitorului, se consideră acord cu privire la demolarea construcţiilor.

15.8.2. În privinţa selecţiei materialelor, executantul va respecta prevederile dispoziţiilor legislaţiei în domeniu referitoare la reutilizarea sau valorificarea materialelor provenite din demolare sau demontare.

15.9. Utilizarea explozibililor

15.9.1 Executantul trebuie să ia pe riscul şi cheltuiala sa, toate măsurile necesre pentru ca utilizarea explozibililor să nu prezinte niciun risc pentru personal său sau pentru alţii şi a nu cauza pagube proprietăţii sau vecinătăţilor.

15.9.2. În timpul desfăşurării lucrărilor şi în special după, explozie, executantul trebuie să examineze fragmentele excavate şi straturile superioare ale “craterului” pentru ca părţi de rocă sau alte elemente să nu cadă sau să alunece direct sau indirect în crater.

15.9.3.Executantul trebuie deasemena să se asigure că niciun material susceptibil de explozie nu rămâne pe şantier sau în cazul în care rămâne, să asigure procedura de  detonare, tratare, neutralizare.

15.10. Gestiunea deşeurilor pe şantier

Principii generale

a. Valorificarea sau eliminarea deşeurilor create prin lucrările, obiect al prezentului contract, intră în responsabilitatea achizitorului ca producător al deşeurilor şi a executantului ca deţinător al deşeurilor pe durata execuţiei lucrărilor.

b. Executantul, rămâne producătorul deşeurilor sale în privinţa ambalajelor produselor pe care le foloseşte şi a celor rezultate din intervenţiile sale.

c. Executantul efectuează tranzacţiile, prevăzute în legislaţie cu privire la colectarea, transportul, depozitarea, eventuala evacuarea a deşeurilor rezultate ca urmare a lucrărilor ce fac obiectul prezentului contract, conform reglementărilor legale.

d. Pentru deşeurile periculoase,se vor utiliza formularele specifcie legislaţiei în vigoare.

e. Înainte de începerea lucrărilor, achizitorul, transmite executantului, toate informaţiile pe care le consideră necesare pentru valorificarea şi eliminarea deşeurilor, conform prevederilor legale.

f. Executantul va lua permanent măsuri pentru îndepărtarea materialelor neimplicate în lucrări .

g. Pe măsură ce lucrările avansează, executantul va degaja amplasamentul pus la dispoziţie pentru execuţia lucrărilor, de deşeurile rezultate.

Articolul 16. Începerea şi execuţia lucrărilor

16.1.	(1)  Executantul are obligaţia de a începe lucrările la data predării amplasamentului şi semnarea procesului verbal de predare – primire.

(2) Predarea amplasamentului se va face în termen de 5 zile de la data constituirii garanţiei de bună execuţie a contractului.

(3) În vederea predării amplasamentului, cu cel puţin 3 zile înainte de expirarea termenului prevăzut la art. 16.1. alin. (2), achizitorul, prin reprezentantul sau imputernicit, va emite ordin scris de începere a lucrării prin care va solicita prezentarea executantului în vederea predării amplasamentului, semnării procesului verbal de predare-primire şi începerea execuţiei lucrării.

(4) Executantul are obligaţia de a prelua amplasamentul, de a semna procesul verbal de predare primire şi de a începe executarea lucrării cel mai târziu la expirarea termenului prevăzut la art. 16.1. alin. (2), sub sancţiunea perceperii de penalităţi pentru fiecare zi de întarziere în cuantumum de 1 % din valoarea contractului fără TVA.

(5) Executantul nu datorează penalităţi pentru nepreluarea amplasamentului, în termenul prevăzut la art.16.1. alin.(2), dacă acest fapt se datorează vinei achizitorului (inclusiv netransmiterea ordinului de începere a lucrării), sau unui caz de forţă majoră.

(6) Neprezentarea executantului în vederea preluării amplasamentului şi începerea executării lucrării contractate în termen de 3 zile de la data expirarii termenului prevăzut la art. 16.1. alin. (2), atrage rezilierea contractului cu consecinţa reţinerii garanţiei de bună execuţie şi suplimentar, plata de daune-interese pentru diferenţa dintre valoarea garanţiei de bună execuţie constituită şi cuantumul prejudiciului efectiv cauzat achizitorului. Rezilierea intervine de drept fără punere în întârziere şi fără a fi necesară îndeplinirea vreunei alte formalităţi.

(7) Consecinţele menţionate la clauza 16.1. alin. (6) nu se vor produce în cazul în care depăşirea termenului  se datorează vinei achizitorului (inclusiv netransmiterea ordinului de începere a lucrării) sau unui caz de forţă majoră.

(8) Înainte de începerea execuţiei lucrării  se vor încheia convenţii privind respectarea condiţiilor PSI, de mediu şi SMM. Accesul în amplasament şi începerea execuţiei lucrării nu este permisă în lipsa convenţiilor.

16.2.  Executantul trebuie să notifice achizitorului şi Inspecţiei de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului data începerii efective a lucrărilor.

16.3.  (1) Executantul are obligaţia de a derula şi finaliza lucrările conform graficului general de execuţie şi să fie terminate la data stabilită. Datele intermediare prevăzute în graficele de execuţie, se consideră date contractuale.

(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, în termen de max.5 de zile de la data predării amplasamentului şi semnarea procesului verbal de predare – primire, graficul de execuţie de detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie. În cazul în care, pe parcursul  desfăşurarea lucrărilor, acestea nu concordă cu graficul general de execuţie a lucrărilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit ori de câte ori programul anterior este neconform cu stadiul real al executării, în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în prezentul contract. Graficul revizuit nu îl absolvă pe executant de niciuna dintre îndatoririle asumate prin contract.

Acest grafic  va include:

(a) ordinea în care executantul intenţionează să execute lucrările, prezentare a documentelor executantului, procurare, producere, inspecţie, livrare pe şantier, construcţie, montare, testare, punere în funcţiune şi efectuare a probelor;

(b) perioadele de revizuire şi orice alte transmiteri, aprobări şi acorduri menţionate în cerinţele achizitorului;

(c) succesiunea şi termenele aferente inspecţiilor şi testelor specificate în contract, şi

(d) un raport justificativ care să includă:

(i) o descriere generală a metodelor pe care executantul intenţionează să le aplice şi a principalelor etape de execuţie a lucrărilor, şi

(ii) detalii cuprinzând estimările rezonabile ale executantului privind necesarul de personal pe categoriii numărul  utilajelor executantuluii, necesare pe şantier pentru realizarea fiecărei etape principale de lucrări,

(e) toate datele, termenele şi obiectivele principale în contract, în special data de începere a lucrărilor, termenul de obţinere a autorizaţiei de construire şi durata de executie,

(f) data la care executantul şi-a planificat finalizarea lucrărilor,

(g) conexiunile logice şi dependenţele existente între activităţi,

(h) drumul sau drumurile critice,

(i) datele la care executantul necesită orice tip de informaţii sau orice altceva pe care achizitorul este obligat să i le furnizeze acestuia, inclusiv datele de acces pentru diferite secţiuni ale şantierului.

Toate programele generale ulterioare vor indica, în plus faţă de datele deja menţionate:

(j) progresul real realizat la fiecare activitate şi impactul pe care acesta îl are asupra lucrărilor restante şi

(k) orice modificare a duratei de execuţie rezultată în urma unei prelungiri a duratei acordate de către persoana autorizată de achizitor.

16.4. Dacă în termen de 3 de zile după primirea programului, persoana autorizată de achizitor nu transmite o înştiinţare executantului, în care să menţioneze că programul nu corespunde prevederilor contractului, executantul va acţiona în conformitate cu acesta şi cu celelalte obligaţii pe care trebuie să le îndeplinească potrivit prevederilor prezentului contract.

16.5. Dacă persoana autorizată de achizitor  transmite o înştiinţare executantului în care se menţionează că programul nu corespunde (în mod necesar) prevederilor prezentului contract sau evoluţiei lucrărilor şi intenţiilor declarate, executantul va transmite acestuia un program actualizat  în termen de max.3 zile.

16.6. Executantul va furniza persoanei autorizate de achizitor actualizari săptămânale ale programului de execuţie prin care să confirme durata, locul şi natura fiecarei activităţi care se va efectua pe şantier în cursul săptămânii ulterioare. Personalul achizitorului va fi îndreptăţit să-şi planifice activitatea conform programului executantului.

16.7. Executantul va transmite persoanei autorizate de achizitor, graficele de lucrări pentru fiecare săptămână şi lună din intervalul de execuţie a contractului. Deficienţele constatate în activităţi la sfârşitul unei săptămâni sau luni planificate vor fi remediate în programul ulterior prin eliminarea fiecărei deficienţe în perioada următoare, sau in caz contrar, executantul va menţiona în scris  motivele pentru care remedierea deficienţelor nu poate fi realizată.

16.8. În condițiile în care evoluţia unei activităţi înregistrate, în interval de o lună, nu atinge un nivel minim de 90 % din valoarea/cantitatea programată,  persoana autorizată de achizitor  poate solicita executantului, printr-o notificare, să ofere o justificare pentru deficit. Dacă, executantul nu poate justifica cauza deficitului respectiv, acesta este pasibil de o sancţiune echivalentă cu 1% din valoarea/cantitatea programată.

16.9. În cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu îşi îndeplineşte îndatoririle achizitorul este îndreptăţit să-i fixeze executantului un termen până la care activitatea să intre în normal şi să îl avertizeze că, în cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit, prezentul contract va fi reziliat.

16.10. În condiţiile în care executantul nu reuşeşte să obţină autorizaţia de construire, la data sau înainte de data stabilită de acesta în programul de execuţie, achizitorul este îndreptăţit să aplice o sancţiune de 1% din valoarea contractului calculată de la data la care autorizaţia de construire ar fi trebuit obţinută şi transmisă, până la data efectivă când este obţinută şi transmisă.

16.11 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a stabili conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la prezentul contract. Părţile contractante au obligaţia de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi profesional pentru acest scop, şi anume responsabilul tehnic cu execuţia din partea executantului şi dirigintele de şantier sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.

16.12. Executantul va informa achizitorul cu promptitudine asupra unor posibile evenimente viitoare care pot apărea şi asupra circumstanţelor care pot afecta negativ lucrările, pot majora preţul contractului sau provoca întârzieri în execuţia lucrărilor. Achizitorul poate solicita executantului să transmită o estimare a efectului anticipat al evenimentelor sau circumstanţelor menţionate şi/sau o propunere de soluţionare a acestora.

16.13 - (1) Materialele puse in opera  trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie; verificările şi testările materialelor folosite la execuţia lucrărilor, precum şi condiţiile de trecere a recepţiei provizorii şi a recepţiei finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la contract.  (caietele de sarcini , Planul de  Control al Calităţii, Verificari si Incercari )

(2) Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin executantului, cu excepţia  probelor  şi încercărilor solicitate de achizitor şi neprevăzute în devizul ofertei.

(3) Probele neprevăzute şi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de executant dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

16.14. Lucrările, componentele, materialele şi produsele se vor conforma specificaţiilor, schiţelor, studiilor, modelelor, eşantioanelor şi altor cerinţe prevăzute de contract care trebuie să fie la dispoziţia achizitorului (reprezentantului acestuia) în scopul identificării pe toată perioada execuţiei.

16.15. Executantul este singurul responsabil faţă de achizitor pentru furnizarea şi punerea în operă a materialelor precum şi pentru defecţiunile ce pot apărea ca urmare a asamblării lor.

16.16. Executantul garantează că materialele, furniturile şi echipamentele utilizate sunt noi, de primă calitate, standardizate şi uşor de înlocuit într-un interval de timp redus. Materialele, furniturile şi echipamentele folosite trebuie să fie conforme cu specificaţiile tehnice şi reglementările şi normele europene precum şi cu dispoziţiile din documentele contractului.

16.17  (1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea achizitorului.

(2) Executantul are obligaţia de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate şi măsurate.

(3) Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare, la dispoziţia achizitorului, şi de a reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul.

(4) În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost executate conform documentaţiei de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea vor fi suportate de către achizitor, iar în caz contrar, de către executant.

Articolul 17. Întârzierea,  şi suspendarea lucrărilor

17.1 - În cazul în care:

a) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau

b) condiţiile climaterice excepţional de nefavorabile; sau

c) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului şi nu a survenit prin încălcarea contractului de către acesta îndreptăţesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor sau a oricărei părţi a acestora, atunci, prin consultare, părţile vor stabili:

- orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;

- totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului.

17.2.- (1) Suspendarea execuţiei lucrărilor din motivul prevăzut la pct.b al art.17.1. se realizează la dispoziţia scrisă a achizitorului.

(2) Decalarea termenului contractual va fi calculată luând în considerare perioada de suspendare, adăugându-se o durată suplimentară apreciată de comun acord pentru reintrarera în ritmul normal.

17.2 - Fără a prejudicia dreptul executantului prevăzut în art.17.1, acesta are dreptul de a suspenda lucrările sau de a diminua ritmul execuţiei dacă achizitorul nu plăteşte în termen de 30 de zile de la expirarea termenului prevăzut la art. 22.2. ; în acest caz va notifica, în scris acest fapt achizitorului.

17.3.Achizitorul poate oricând dispune executantului, prin notificare prealabilă,  suspendarea executării unei părţi sau a tuturor lucrărilor. Pe perioada suspendării, executantul are obligaţia de proteja, păstra şi asigura paza acelei părţi sau a tuturor lucrărilor împotriva deteriorării, pierderii sau degradărilor.

17.4. În cazul în care executantul va înregistra întârzieri şi/sau costuri  suplimentare ca urmare a suspendării lucrărilor şi/sau ca rezultat al reluării acestora, executantul va transmite achizitorului o înştiinţare având dreptul, după caz :

- la o prelungire a duratei de execuţie dacă terminarea lucrărilor este sau va fi întârziată, şi

- la plata costurilor suplimentare, care vor fi incluse în preţul contractului.

17.5. Executantul nu va fi îndreptăţit la o prelungire a duratei de execuţie şi/sau la plata costurilor suplimentare astfel cum sunt prevăzute la art....dacă aceasta a survenit ca urmare a remedierii consecinţelor unor erori din proiectul elaborat de executant, a lucrărilor sau materialelor necorespunzătoare sau a consecinţelor omisiunii executantului de a proteja, depozita sau asigura paza.

Articolul 18. Finalizarea şi recepţia documentaţiei tehnico-economice / documentaţiei de avizare.)

18.1. Documentaţiile tehnice ce fac obiectul contractului se predau achizitorului în copie, la sediul acestuia, conform termenelor prevăzute la art.7 din prezentul contract, în 2 exemplare, atât piesele scrise cît şi cele desenate. Eventualele copii solicitate în plus de către achizitor se vor realiza contra cost pe cheltuiala acestuia.

18.2. Recepţia documentaţiilor se face pe baza borderourilor de piese scrise şi desenate pe baza unui proces verbal de predare-primire a documentelor, pentru fiecare fază decontabilă, semnat de achizitor la momentul predării.

18.3. În caz de constatare a unor lipsuri sau inadvertenţe în documentaţia predată, achizitorul va face obiecţiunile cuvenite în limitele temei de proiectare şi a obligaţiilor (misiunilor) asumate de executant, a normativelor şi legilor în vigoare, în maxim3 zile de la primirea lucrării. Neprezentarea de obiecţiuni în acest termen prezumă acceptarea documentaţiei în forma predată.

Articolul 19. Finalizarea şi recepţia lucrărilor

19.1 - Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi finalizat într-un termen stabilit prin graficul de execuţie, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se calculează de la data începerii lucrărilor.

19.2 - (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia de a notifica, în scris, achizitorului că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie.

(2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. În cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de recepţie.

19.3.- Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare. În funcţie de constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia.

19.4 - Recepţia se poate face şi pentru părţi ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic şi funcţional.

19.5. Recepţia lucrărilor şi a sectoarelor de lucrări

1. Dacă lucrările sunt împărţite în sectoare executantul poate solicita în mod similar, emiterea unui certificat de recepţie la terminarea lucrărilor pentru fincare sector.

2. În termen de 15 zile de la primirea înştiinţării de la executant, achizitorul :

a. va emite către executant, certificatul de recepţie la terminarea lucrărilor precizând data la care lucrările/sectorul, au fost terminate în conformitate cu prevederile contractului, cu excepţia unor lucrări minore rămase neexecutate şi a unor defecte care un afectează substanţial folosirea lucrărilor/sectorului în scopul prevăzut;

b. va respinge solicitarea prezentând justificări şi specificând lucrările necesare a fi executate de către executant, pentru  a face posibilă remiterea certificatului de recepţie la terminarea lucrării; Executantul va termina aceste lucrări înainte de a transmite o nouă înştiinţare.

3. Procedurile pentru recepţia lucrărilor şi a sectoarelor de lucrări se vor completa cu cerinţele legilslaţiei în vigoare  referitoare la recepţie.

19.6. Recepţia unor părţi de lucrări

1. Achizitorul poate emite un certificat de recepţie la terminarea lucrărilor pentru orice parte a lucrărilor permanente dar nu va utiliza nici o parte a lucrărilor decât ca măsură temporară specificată în contract, sau convenită de către ambele părţi

2. Dacă achizitorul utilizează o parte a lucrărilor înainte de emiterea certificatului de recepţie:

(a) partea care este utilizată va fi considerată ca fiind recepţionată de la data la care a început utilizarea acesteia;

(b) executantul va înceta să mai aibă responsabilitatea privind acea parte începând cu data la care a început utilizarea acesteia, dată la care responsabilitatea va trece în sarcina achizitorului,  şi

(c) la cererea executantului, persoana împuternicită de achizitor va emite un certificat de recepţie la terminarea lucrărilor pentru această parte.

Articolul 20. Perioada de garanţie acordată lucrărilor

20.1 - Perioada de garanţie decurge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi până la recepţia finală.

20.2 - (1) În perioada de garanţie, executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de achizitor, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor şi a altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale.

2) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin.(1), pe cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită:

a) utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului;

b) unui viciu de concepţie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei părţi a lucrărilor;

c) neglijenţei sau neîndeplinirii de catre executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului.

(3) În cazul în care defecţiunile nu se datorează executantului, lucrările fiind executate de către acesta conform prevederilor prezentului contract, costul remedierilor va fi evaluat şi plătit ca lucrări suplimentare.

20.3 - În cazul în care executantul nu execută lucrările prevazute la art.20.2 alin.(2), achizitorul este îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau reţinute din sumele cuvenite acestuia.

20.4. Garanţia tehnică a lucrărilor executate este de 24 luni de la data semnării procesului verbal de recepţie la terminarea lucrăilor precum şi după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă rezultate din nerespectarea normelor  de execuţie

( Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii)

Articolul 22. Modalităţi de plată

22.1 -Platile se vor face in  termen de 60 zile de la emiterea facturii de către executant. Facturile vor fi emise dupa receptionarea, insusirea si aprobarea de catre achizitor a proceselor verbale de receptie a serviciilor sau situatiilor de lucrari prezentate de executant.

22.2 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea perioadei convenite, atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrărilor sau de a diminua ritmul execuţiei şi de a beneficia de reactualizarea sumei de plată la nivelul corespunzător zilei de efectuare a plăţii. Imediat ce achizitorul îşi onorează restanţa, executantul va relua executarea lucrărilor în cel mai scurt timp posibil.

22.3 - Achizitorul NU va acorda  avans executantului.

22.4 - (1) Plăţile parţiale trebuie să fie făcute, la cererea executantului (antreprenorului), la valoarea lucrărilor executate conform contractului şi într-un termen de 60 zile. Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare printr-o situaţie de lucrări provizorii, întocmită astfel încât să asigure o rapidă şi sigură verificare a lor. Din situaţiile de lucrări provizorii achizitorul va putea face scăzăminte pentru servicii făcute executantului şi convenite cu acesta. Alte scăzăminte nu se pot face decât în cazurile în care ele sunt prevăzute în contract sau ca urmare a unor prevederi legale.

(2) Situaţiile de plată provizorii se confirmă în termenul stabilit de 5 zile lucratoare de la depunerea lor.

(3) Plăţile parţiale se efectueaza, de regulă, daca achizitorul va dispune astfel, la intervale lunare dar nu influenţează responsabilitatea şi garanţia de bună execuţie a executantului; ele nu se consideră, de către achizitor, ca recepţie a lucrărilor executate.

22.5 Plata facturii finale se va face după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de către achizitor si intocmirea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar, în special, datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi platită imediat.

22.6 - Contractul nu va fi considerat terminat pâna când procesul-verbal de recepţie finală nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanţie. Plata ultimelor sume datorate executantului pentru lucrările executate nu va fi condiţionată de eliberarea certificatului de recepţie finală.

Articolul 23. Ajustarea  preţului contractului

23.1. Pentru lucrările executate, plăţile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la prezentul contract.

23.2. Preţul contractului este ferm şi nu se ajustează.

Articolul 24. Asigurări

24.1. Executantul are obligaţia de a încheia o  asigurare de răspundere civilă profesională, care va acoperi riscul de neglijenţă profesională în proiectarea lucrărilor.  Acesta va depune toate eforturile sale pentru a menţine în vigoare asigurarea de răspundere civilă profesională  până la recepţia finală a lucrărilor executate în baza proiectului.

24.2. Exectantul are obligaţia de a înştiinţa achizitorul sau destinatarul, de orice dificultate în extinderea, reînnoirea şi restabilirea acestei asigurări.

24.3. (1) Executantul are obligaţia de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apărea privind lucrările executate, utilajele, instalaţiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu şi reprezentanţii împuterniciţi să verifice, să testeze sau să recepţioneze lucrările, precum şi daunele sau prejudiciile aduse către terţe persoane fizice sau juridice.

(2) Asigurarea se va încheia cu o agenţie de asigurare autorizată. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportată de către executant din capitolul „Cheltuieli indirecte”.

(3) Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, ori de câte ori i se va cere, poliţa sau poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(4) Executantul are obligaţia de a se asigura că subcontractanţii  au încheiat asigurări pentru toate persoanele angajate de ei. El va solicita subcontractanţilor  să prezinte achizitorului, la cerere, poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

24.4. Executantul are obligaţia să asigure utilajele pentru o valoare cel puţin egală cu valoarea totală de înlocuire a acestora, inclusiv livrarea pe şantier. Pentru fiecare din utilajele executantului asigurarea trebuie să fie în vigoare pe perioada transportului pe şantier şi pînă în momentul în care utilajul nu mai este necesar ca utilaj al executantului.

24.5 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensaţii plătibile prin lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina achizitorului, a agenţilor sau a angajaţilor acestuia.

Articolul 25. Amendamente

25.1 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

25.2 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni, prin act adiţional, adaptarea acelor clauze afectate de  modificări ale legii.

Articolul 26. Subcontractanţi

26.1 - Executantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.

26.2 - (1) Executantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.

(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, se constituie în anexă la contract.

26.3 - (1) Executantul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de executant de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contract.

26.4. Orice convenţie prin care executantul încredinţează o parte din realizarea prezentului Contract către un terţ, este considerată a fi un contract de subcontractare.

26.4 - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din contract sau şi-a îndeplinit-o necorespunzător. Schimbarea subcontractantului nu va modifica preţul contractului şi nu se va efectua decât după notificarea achizitorului şi primirea aprobării din partea acestuia.

26.5.- Orice schimbare a subcontractantului fără aprobarea prealabilă în scris a achizitorului sau orice încredinţare a serviciilor/lucrărilor de către subcontractant către terţe părţi va fi considerată o încălcare a prezentului contract.

26.6.- Acceptul achizitorului privind schimbarea subcontractantului se va face în termen de 5 de zile la data primirii notificării, motivând decizia sa în cazul respingerii aprobării.

26.5 - Executantul nu are dreptul de a înlocui subcontractanţii nominalizaţi în cazul în care înlocuirea acestora conduce la modificarea propunerii tehnice sau financiare, anexă la prezentul contract.

26.6 - Executantul va răspunde pentru actele şi faptele subcontractantilor săi şi ale experţilor, agenţilor, salariaţilor acestora, ca şi cum ar fi actele sau faptele sale. Acceptarea de către achizitor a subcontractării oricărei părţi a prezentului contract nu va elibera executantul de niciuna dintre obligaţiile sale din prezentul contract.

- Niciun contract de subcontractare nu va crea raporturi contractuale între subcontractant şi achizitor.

Articolul 27. Drepturi de proprietate intelectuală

27.1. În relaţia dintre părţi, executantul îşi va păstra dreptul de autor şi alte drepturi de proprietate intelectuală asupra documentelor elaborate în faza de proiectare.

27.2. (1) Prin semnarea prezentului contract, executantul acordă achizitorului licenţă permanentă, transferabilă, neexclusivă şi scutită de taxă de redevenţă, pentru a copia, folosi şi transmite documentele elaborate de executant, inclusiv efectuarea şi folosirea modificărilor acestora.

(2) Această licenţă:

a) se va aplica pe întreaga durată de viaţă programată sau efectivă (cea mai lungă din cele două) a părţilor relevante ale lucrării;

b) va da dreptul oricărei persoane care se află în posesia licită a sectoarelor relevante de lucrări să multiplice, să folosească şi să transmită documentele executantului în scopul finalizării, operării, întreţinerii, modificării, ajustării, reparării şi demolării lucrărilor, şi

în cazul în care documentele executantului se găsesc în forma unor programe de computer sau alt tip de software, va permite folosirea acestora pe orice computer de pe şantier şi alte locuri prevăzute în prezentul contract, inclusiv pe computerele furnizate şi înlocuite de către executant.

27.3. Documentele executantului şi alte documente de proiectare întocmite de executant (sau în numele acestuia) nu vor fi, fără acceptul acestuia, copiate sau transmise de către achizitor (sau în numele acestuia) unei terţe părţi pentru a fi utilizate în alte scopuri decât cele permise de prezentul contract.

Articolul 28. Cesiunea

28.1 - Executantul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin prezentul contract.

28.2 – Executantul poate cesiona dreptul său de a încasa contraprestaţia lucrării executate în condiţiile prevăzute de dispoziţiile Codului Civil.

Articolul 29. Încetarea şi rezilierea contractului

29.1.- Prezentul contract va înceta automat dacă în termen 13 zile de la data emiterii ordinului administrativ de începere, executantul nu a demarat execuţia contractului în cauză.

29.2. - Prezentul contract va înceta automat dacă nu a generat nicio plată într-o perioadă 6 luni de la semnarea sa de către părţi. Încetarea va opera de plin drept, fără necesitatea vreunei formalităţi sau intervenţia autorităţilor sau a instanţei de judecată .

29.3. - Achizitorul poate rezilia Contractul cu efecte depline (de jure) după acordarea unui preaviz de 15 zile executantului, fără necesitatea unei alte formalităţi şi fără intervenţia vreunei autorităţi sau instanţe de judecată, în oricare dintre situaţiile următoare, dar nelimitându-se la acestea:

a) 	executantul nu execută  contractul în conformitate cu obligaţiile asumate;

b)	executantul refuză sau omite să aducă la îndeplinire dispoziţiile emise de către achizitor sau de către reprezentantul său autorizat;

d)	executantul cesionează contractul sau subcontractează fără a avea acordul scris al achizitorului;

e)	executantul  face obiectul unei proceduri de insolvenţă, dizolvare, administrare judiciară sau sub controlul altei autorităţi, a încheiat o înţelegere cu creditorii privind plata datoriilor, şi-a suspendat activitatea, sau se află într-o situaţie asemănătoare rezultând dintr-o procedură similară reglementată de legislaţia sau reglementările la nivel naţional;

f)	executantul a fost condamnat pentru o infracţiune în legătură cu exercitarea profesiei printr-o hotărâre judecătorească definitivă;

g)	executantul se află în culpă profesională gravă ce poate fi dovedită prin orice mijloc de probă pe care Achizitorul îl poate justifica;

h)	împotriva executantului a fost pronunţată o hotărâre având autoritate de lucru judecat cu privire la fraudă, corupţie, implicarea într-o organizaţie criminală sau orice altă activitate ilegală în dauna intereselor financiare ale CE;

j)	are loc orice modificare organizaţională care implică o schimbare cu privire la personalitatea juridică, natura sau controlul executantului, cu excepţia situaţiei în care asemenea modificări sunt înregistrate într-un act adiţional la prezentul contract;

k)	apariţia oricărei alte incapacităţi legale care să împiedice executarea Contractului ;

l)	executantul nu furnizează garanţiile sau asigurările solicitate, sau persoana care furnizează garanţia sau asigurarea nu este în măsură să îşi îndeplinească angajamentele.

29.4. - Dacă Achizitorul reziliază Contractul, va fi îndreptăţit să recupereze de la executant fără a renunţa la celelalte remedii la care este îndreptăţit în baza acestuia, orice pierdere sau prejudiciu suferit până la un nivel egal cu valoarea contractului.

29.5. – În cazul rezilierii contractului, achizitorul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care trebuie să le suporte executantul din vina căruia s-a reziliat contractul.

29.6. - Oricare dintre părţi încalcă prevederile Contractului prin neîndeplinirea  unei/unor obligaţii care îi revin potrivit acestuia, partea prejudiciată prin încălcare (după caz, Achizitorul sau executantul) va fi îndreptăţită la următoarele remedii:

a)	despăgubiri; şi/sau

b)	rezilierea Contractului

Despăgubirile pot fi:

a)	Despăgubiri Generale; sau

b)	Penalităţi contractuale.

29.7. - În orice situaţie în care Achizitorul este îndreptăţit la despăgubiri, poate reţine aceste despăgubiri din orice sume datorate executantului sau poate executa garanţia de bună execuţie, în conformitate cu prevederile art.13

29.8. – După rezilierea contractului, achizitorul poate decide continuarea execuţiei lucrărilor cu respectarea prevederilor legale privind achiziţiile publice.

Articolul 30. Forţa majoră

30.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

30.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

30.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fară a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

30.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

30.5 -  Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 1 lună, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

- Nu va reprezenta o încălcare a obligaţiilor din prezentul contract de către oricare din părţi situaţia în care executarea obligaţiilor este împiedicată de împrejurări de forţă majoră care apar după data semnării Contractului de către părţi.

30.7.- Executantul nu va răspunde pentru penalităţi contractuale sau reziliere pentru neexecutare dacă, şi în măsura în care, întârzierea în executare sau altă neîndeplinire a obligaţiilor din prezentul Contract este rezultatul unui eveniment de forţă majoră. În mod similar, Achizitorul nu va datora dobândă pentru plăţile cu întârziere, pentru neexecutare sau pentru rezilierea de către executant pentru neexecutare, dacă, şi în măsura în care, întârzierea Achizitorului sau altă neîndeplinire a obligaţiilor sale este rezultatul forţei majore.

30.8- Dacă oricare parte consideră că au intervenit împrejurări de forţă majoră care pot afecta îndeplinirea obligaţiilor sale, va notifica imediat celeilalte părţi cu privire la natura, durata probabilă şi efectul probabil al împrejurării de forţă majoră. În lipsa unor instrucţiuni scrise contrare ale achizitorului, executantul va continua îndeplinirea obligaţiilor sale în baza Contractului în măsura în care acest lucru este posibil în mod rezonabil şi va căuta toate mijloacele rezonabile alternative, pentru îndeplinirea obligaţiilor sale care nu sunt afectate de evenimentul de forţă majoră. Executantul nu va utiliza asemenea mijloace alternative decât în urma instrucţiunilor în acest sens ale achizitorului, sau ale persoanei autorizate a acestuia.

Articolul 31. Soluţionarea litigiilor

31.1 - Achizitorul şi executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

31.2 - Dacă, după 3 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi executantul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare dintre părţi poate solicita ca disputa să fie soluţionată de către instanţele judecătoreşti din România.

Articolul 32. Limba care guvernează contractul

- Limba care guvernează contractul este limba română.

Articolul 33. Comunicări

33.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.

33.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

34. Legea aplicabilă contractului

34.1-  Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

34.2. - Prestatorul va respecta şi se va supune tuturor legilor şi reglementărilor în vigoare din România precum şi reglementărilor direct aplicabile ale Comisiei Europene, jurisprudenţei Curţii Europene de Justiţie şi a Tribunalului de Primă Instanţă şi se va asigura că personalul său, salariat sau contractat de acesta, conducerea sa, subordonaţii acestuia, şi salariaţii din teritoriu vor respecta şi se vor supune de asemenea aceloraşi legi şi reglementări. Prestatorul va despăgubi achizitorul în cazul oricăror pretenţii şi acţiuni în justiţie, rezultate din orice încălcari ale prevederilor în vigoare de către acesta, personalul său, salariat sau contractat de acesta, inclusiv conducerea sa, subordonaţii acestuia, precum şi salariaţii din teritoriu.

Părţile au înţeles să încheie azi .............. prezentul contract în ……… exemplare, câte un exemplar pentru………

(se precizează data semnării de către părţi)

Achizitor,							        Executant,

.............................						    	    ..............................

(semnătură autorizată)					            (semnătură autorizată)

LS

Secţiunea a III - a

Caiet de sarcini

Denumire contract:

Proiectare tehnică şi execuţie  lucrări de "Înfiinţare grădiniţă cu program normal în localitatea Independenţa, comuna Independenţa, jud. Constanţa"

Elaborare proiect tehnic, caiete de sarcini, detalii de execuţie, verificare proiect tehnic, obtinere autorizatie de constructie, execuţia lucrărilor pentru obiectivul de investiţie:

"Înfiinţare grădiniţă cu program normal în localitatea Independenţa, comuna Independenţa, jud. Constanţa".

Fazele de proiectare solicitate:

- proiect tehnic + caiete de sarcini;

- detalii de execuţie;

- verificare proiect tehnic;

- autorizatie de construire;

- asistenţă tehnică pe perioada execuţiei lucrărilor

Toate serviciile de proiectare ( DTAC, PT si DDE ) se vor elabora cu respectarea obligatorie a Ordinului 863/2008, a studiilor de fezabilitate si continutul cadru stabilit prin HG 28/2008.

CERINŢE GENERALE

Denumirea investiţiei: "Înfiinţare grădiniţă cu program normal în localitatea Independenţa, comuna Independenţa, jud. Constanţa".

Locaţia investitiei:  localitatea Independenţa, comuna Independenţa, jud. Constanţa

Documentatia de proiectare se va intocmi in faza DTAC + PT + DDE, cu aplicarea procedurilor si respectarea urmatoarelor acte normative:

- Ordinul 863/2008

- Legea nr.10/1995;

- HG nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii;

- Ordin 913/2005 privind elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitia publica de servicii;

- Legea nr. 50/ 1991, republicata, actualizata, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii;

- Legea nr. 7/ 1996, republicata, cadastrului si a publicitatii imobiliare;

- Norme si instructiuni tehnice in vigoare;

- Dupa caz, functie de reglementarile in vigoare, se va intocmi un Studiu de evaluare a

- impactului asupra mediului, conform O.U.G 195/2005, Ordin nr.860/2002 si H.G 918/2002 cu modificarile ulterioare.

Proiectantul va elabora un grafic de executie al lucrarilor

Proiectul tehnic verificat, avizat şi aprobat potrivit prevederilor legale va reprezenta documentaţia scrisă şi desenată pe baza căreia se va executa lucrarea.

Proiectul tehnic se verifică pentru cerinţele de calitate de specialişti atestaţi de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor în condiţiile legii.

Observaţie: Verificatorul de proiect nu va face parte din colectivul de elaborare a proiectului verificat.

OPORTUNITATEA DIN PUNCT DE VEDERE AL DEZVOLTARI LOCALE

Construirea unei gradiniţe va ajuta la dezvoltarea sub aspect social a zonei, va crea locuri de muncă şi  va avea un impact pozitiv asupra vieţii cetăţeanului.

S T U D I U

D E  F E Z A B I L I T A T E

Intocmit in conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului pentru accesarea Masurii 322 "Renovarea , dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale" - Program FEADR

CAPITOLUL A: Piese scrise

(1) Date generale:

1. Denumirea obiectivului de investiţii: Infiintare Gradinita cu program normal in localitatea Independenta, comuna Independenta, judetul Constanta

2. Amplasamentul: judetul Constanta, com. Independenta, str. Dispensarului

3. Titularul investiţiei: Comuna Independenta, jud. Constanta

4. Beneficiarul investiţiei: Primaria comunei Independenta, jud. Constanta

5. Elaboratorul studiului: S.C. „Sabimo Proiect” S.R.L. Constanta

(2) Informaţii generale privind proiectul

1.Situaţia actuală şi informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului.

Comuna Independenta, cu o populatia totala stabila de 3141 locuitori, din care copii de varsta prescolara sunt inregistrati 153, nu dispune de o gradinita pentru ingrijire acestor copii. In comuna sunt 8 cadre didactice calificate pentru invatamantul prescolar, care pot asigura ingrijirea si educatia acestor copii.

2.Descrierea investiţiei.

a) Necesitatea şi oportunitatea promovării investiţiei, precum şi scenariul tehnico-economic selectat.

Pentru crearea si dezvoltarea serviciilor de baza pentru populatia rurala a comunei Independenta, Primaria comunei, prin reprezentantul sau legal Primarul Cristea Gascan a luat initiativa construirii unei cladiri noi si dotarilor aferente acesteia, cu destinatia de gradinita, pentru copii comunei.

Comuna Independenta este situata in zona de sud a judetului Constanta.

Potrivit datelor statistice inregistrate in anul 2006, in FISA LOCALITATII sunt consemnate urmatoarele:

1. Echiparea teritoriului

 suprafata totala a teritoriului comunei = 17.790 ha

 locuinte existente = 1.078

 suprafata locuibila = 38.490 mp

 cantitatea de apa potabila distribuita consumatorilor = 251 mii mc

2. Populatia

 populatia totala stabila = 3141 locuitori

 copii de varsta prescolara = 153

3. Unitati de invatamant prescolar

 gradinite de copii = 0

4. Personal didactic in invatamantul prescolar

 disponibil = 8

Potrivit Criteriilor de selectie enuntate in Ghidul solicitantului - masura 322, proiectul constructiei de gradinita noua si dotarile aferente acesteia, prin care se solicita finantarea prin FEADR, beneficiaza de urmatoarele criterii de selectie favorabile:

-comuna Independenta nu a mai primit anterior sprijin comunitar pentru o investitie similara;

-proiectul se incadreaza intr-o strategie de dezvoltare locala, sprijinita de oficialitatile Consiliului Judetean Constanta;

-proiectul se incadreaza in structura proiectelor in infrastructura sociala, in sensul ca investitia vizeaza prima infiintare si dotare a unui centru de ingrijire a copiilor. Prin edificarea gradinitei de copii se urmareste realizarea primului centru pentru educatie prescolara din comuna Independenta, care să utilizeze educatia potentialului natural al copiilor, dezvoltarea aptitudinilor si abilitatilor naturale, promovarea şi dezvoltarea abilităţilor naturale şi a potenţialului copiilor.

Se urmareste ca prin aceasta institutie sa se ofere o educaţie de o calitate excepţională, prin predarea unei educatii de masa, ce asigura educaţie de calitate, o educaţie preşcolară, cu rezultate notabile la nivel local, antrenand personalul didactic in invatamantul prescolar intr-un mediu educaţional de calitate şi o relaţie exemplară cu părinţii.

Gradinita va promova:

-egalitatea de sanse a copiilor si drepul lor la o educatie care sa le dezvolte potentialul, abilitatile si aptitudinile naturale la nivel maximal printr-o educatie normala si  dreptul la o educatie pentru toti copiii.

In consecinta, initiativa autoritatilor locale ale comunei Independenta se inscrie pe deplin in necesitatile obiective care vizeaza procesul educational ai copiilor din aceasta comunitate.

b)Descrierea constructivă, funcţională:

Corespunzator indicatiilor din tema de proiectare, cladirea cu destinatia de gradinita pentru copii prescolari va fi o constructie cu Parter si un Etaj, dimensionata si utilata corespunzator functiei propuse.

Suprafetele utile si suprafata construita a fost stabilita conform prevederilor cuprinse in Ordinului Ministerului Sanatatii nr.536/1997 pentru aprobarea normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei.

Spatiile destinate activitatilor specifice functionarii acestui asezamant sunt urmatoarele:

| Nr. crt. | Denumirea spatiilor | Suprafata - mp - |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 |
| Parter | Hol acces si circulatie | 70,07 |
|  | Grup sanitar cadre didactice | 10,09 |
|  | Vestiar | 9,08 |
|  | Cabinet medical | 8,77 |
|  | Izolator | 3,93 |
|  | Sala Grupa mica | 80,27 |
|  | Sala Grupa mijlocie | 80,30 |
|  | Spalator | 8,39 |
|  | WC fetite | 4,24 |
|  | WC baieti | 4,19 |
|  | Spalator | 8,21 |
|  | WC fetite | 4,35 |
|  | WC baieti | 4,27 |
|  | Centrala Termica | 13,80 |
| Etaj I | Hol circulatie | 71,12 |
|  | Sala meeting | 2,63 |
|  | Magazie | 13,79 |
|  | Sala Grupa mare | 85,74 |
|  | Sala Grupa pregatitoare | 85,74 |
|  | Spalator | 8,21 |
|  | WC fetite | 4,34 |
|  | WC baieti | 4,33 |
|  | Spalator | 8,43 |
|  | WC fetite | 4,35 |
|  | WC baieti | 4,31 |
|  | TOTAL | 602,95 |

Pe amplasamentul propus se afla o cladire parter, care initial avut destinatia de remiza - garaj pentru autovehiculele primariei comunei. Aceasta cladire, aflata in stare buna, va fi folosita in continuare ca depozit de materiale, primind o folosinta administrativa pentru completarea functiilor de baza ale gradinitei.

Suprafata terenului liber de constructii va fi amenajata cu spatii destinate activitatilor de agrement ale copiilor, accesului de autovehicule de mic tonaj si parcare auto.

Indicatori urbanistici:

St = 2478,00 mp (suprafata teren)

Sc1 = 383,69 mp (suprafata construita cladire propusa)

Sc2 = 92,78 mp (suprafata construita cladire existenta)

Scd1 = 767,38 mp (suprafata desfasurata cladire propusa)

Scd2 = 92,78 mp ( suprafata desfasurata cladire existenta

POT existent = 3,00% ; CUT existent = 0,03

POT propus = 19,22 % ; CUT propus = 0,35

3.Date tehnice ale investiţiei:

Sistemul constructiv

Cladirea proiectata are regimul de inaltime P+1E.

Dimensionarea structurii de rezistenta se va face conform prevederilor Normativului C100 - 1/2006.

Structural, cladirea are urmatoarea alcatuire:

A.Structura de rezistenta

a)terenul de fundatie va fi pregatit conform prevederilor studiului geotehnic, prin care se stabilesc presiunea conventionala si gruparea fundamentala de incarcari. S-a stabilit ca fundarea sa se faca direct, prin executia transeelor de fundare.

Fundatiile continui, cu ingrosari in zona intersectiilor, vor fi dimensionate pentru o presiune conventionala de 120 KPa pentru gruparea fundamentala.

Adancimea de fundare va respecta adancimea de inghet, respectiv 1,30 m.

Se va da o atentie deosebita sistematizarii pe verticala pentru a nu permite stagnarea apelor meteorice in sapatura.

b)infrastructura cladirii va fi fundatia de tip fundatii continui, cu ingrosari in zona intersectiilor axelor cladirii, pentru turnaraea cuzinetilor din beton armat. Cota 0,00 de la nivelul pardoselii va fi inchisa printr-o centura din beton armat.

Pe parcursul executiei infrastructurii, constructorul este obligat sa urmareasca aparitia si dezvoltarea crapaturilor longitudinale paralele cu marginea sapaturii, care pot indica inceperea surparii malurilor si sa ia masuri de prevenire a accidentelor.

c)suprastructura va fi executata din cadre din beton armat, alcatuite din stalpi, grinzi, planseu din beton armat peste nivelul parterului si etajului I.

d)inchiderile structurale exterioare neportante vor fi realizate, potrivit prevederilor Normativului C 107/2005 cu asigurarea rezistentei termice corectate ( R ) si a coeficientului global de izolare termica ( G ) din blocuri din blocuri ceramice, cu locas de mortar tip POROTHERM cu dimensiunile de 250 x 300 x 238 mm. Intreaga suprafata a cladirilor va fi termoizolata cu polistiren expandat de 5 cm. grosime, pentru asigurarea gradientului termic necesar.

e)inchiderile structurale interioare neportante vor fi realizate din blocuri de zidarie plane din beton celular autoclavizat tip GBN Clasa I, executate conform SREN 771-4/2004 cu dimensiunile de 250 x 250 x 600 mm pentru peretii perimetrali ai holului de acces si din pereti usori, placati cu gipscarton pentru incaperile anexe.

f)acoperisul va fi de tip sarpanta grea, executata din lemn ecarisat, alcatuita din popi, scaune, grinzi, capriori , pane si astereala din scandura.

Pentru asigurarea durabilităţii elementelor din lemn, folosite la structura şarpantei si a planseului de lemn, se vor ignifuga cu substanţe antiseptice, hidrofuge, conform Normativului C58-96, de către persoane atestate cu materiale atestate.

La executarea lucrărilor de şarpanta, betoane, zidărie, dulgherie etc. se vor respecta "Normele de tehnica si securitate de protecţia muncii" si "Normele S7" existente in vigoare la data execuţiei.

g)invelitoarea va fi executata din olana , de culoarea pamantului ars, asezata pe structura asterealei.

La intrarea principala in cladire va fi prevazuta o rampa pentru accesul persoanelor cu dizabilitati, dimensionata conform prevederilor Normativului NP 051/2001.

Pentru evacuarea copiilor si pesonalului in caz de evenimente neprevazute, cladirea este pravazuta cu usa secundara , in capatul opus al parterului si cu o alta usa secundara la etajul I. Evacuarea la nivelul etajului I. se va face pe o scara cu dublu sens si palier de odihna.

B.Finisaje

a)finisajele exterioare vor fi executate peste termoizolatia din polistiren expandat, cu tencuieli decorative cu vopsitorii lavabile in culori pastel iar la soclu cu placaj de piatra dobrogeana. Pe conturul exterior al cladirii vor fi prevazuti contraforti decorativi, placati cu piatra. Aspectul arhitectonic al cladirii va prelua elemente ornamentale si de finisaj caracteristice tipologiei de inspiratie locala.

b)finisajele interioare vor fi pentru:

pardoseli

 parchet laminat in spatiile de studiu si de joaca ale copiilor

 gresie ceramica in holuri, vestiare si bai

 gresie de trafic intens in spatiile comune, inclusiv casa scarii si treptele scarilor

pereti si plafoane

 vopsitorii lavabile in toate inaperile

 faianta, H = 2,10 m perimetral in grupurile sanitare, vestiare, in rest vopsitorii lavabile

 tamplaria exterioara (ferestrele) va fi executata din lemn stratificat, tratat, cu geam termopan termoizolant. Intrarile in cladire se vor confectiona din lemn stratificat, tratat, cu geam termopan termoizolant.

 tamplaria interioara (usile interioare) vor fi executate din lemn, structura celulara, furniruite.

C. Instalatii interioare aferente constructiilor

I. Instalatii electrice

Distribuţia energiei electrice

Instalaţia electrica nou proiectata va fi destinata (asimilat) consumatorilor de tip casnic.

Coloana de alimentare cu energie electrica va fi alimentata din firida de branşament trifazat si va fi realizata cu conductoare izolate din cupru tip 5xlFY25mmp protejate in tub electroizolant IPEY 45,2/50 si va fi racordata la tabloul electric amplasat la parterul cladirii.

Conductoarele vor fi protejate cu siguranţa automata 4P-63 A cu rol de protecţie la scutrcitcuit si la suprasarcina.

Branşamentul la care este racordata instalaţia electrica trebuie sa fie prevăzut cu un intreruptor automat de protecţie la curent diferenţial rezidual de tip S.

Tabloul electric de la parter va fi de tip „metalic” cu grad de protecţie IP54 cu montaj inglobat cu intrerupătoare automate de 10 A pana la 50 A după caz avand in total 40 aparate (18mm). Tot in tabloul electric de la parter se montează descarcatoarele de tipB/C.

Tabloul electric de pe etajul I va fi tot de tip „metalic” cu grad de protecţie IP54 cu montaj inglobat, alimentarea cu energie electrica fiind realizat cu conductoare isolate din cupru tip 5xlFY6 mmp protejate in tub electroizolant IPEY 28,1/32 si va fi racordata la tabloul electric de la parter. Conductoarele sunt protejate cu siguranţa automata 4P-25 Id=30mA cu rol de protecţie la scurt - circuit la suprasacina si curenţi reziduali. Tablourile electrice vor conţine intreruptoare automate de 10A pina la 25A după caz avind in total 23 aparate (18mm).

1.Instalaţii electrice de iluminat si prize

Circuite electrice proiectate:

 Circuit de alimentare cu energie electrica tablou electric parter prin conductor 5xl FY 25 mmp protejat cu automat 4P-63A.

 Circuit de alimentare cu energie electrica tablou electric pe etaj prin conductor 5xl FY6 mmp protejat cu automat 4P-25A.

Circuitele instalaţiilor electrice de iluminat si prize cu excepţia celor la care s-a prevăzut alimentare prin cablu vor fi realizate cu conductor izolat din cupru de tip FY introduse in tuburi de protecţie IPEY 13,4/16 mm in montaj ingropat după cum urmează:

 Conductor FY de 2,5 mmp pentru circuitele de prize.

 Conductor FY de 1,5 mmp pentru circuitele de iluminat Conductor FY de 1,5 mmp pentru circuitele de iluminat de siguranţa.

2.Instalaţia electrica de iluminat de siguranţa

Conform normativului 17/2002, paragraful 7.13.8 cladirea va fi dotata cu iluminat de siguranţa pentru evacuare de tip 3b cu baterii locale de acumulatoare, cu dispozitive locale de comutare automata.

Alimentarea cu energie electrica a corpurilor pentru iluminatul de siguranţa se va face din tabloul electric de distribuţie, printr-un circuit separat a cărei siguranţa automata va fi separata si marcata distinct. Corpurile pentru iluminatul de siguranţa vor fi cu funcţionare permanenta.

3.Instalaţii electrice de curenţi slabi

In funcţie de modul de distribuţie a reţelei de telecomunicaţii si CTv fie ca se va monta un dulap de distribuţie la recepţie, fie ca se vor monta in parte in fiecare incăpere cate o cutie de distributie, circuitele instalaţiilor electrice de curenţi slabi vor fi realizate cu conductor izolat de tip TCY si cablu coaxial 75 ohmi introduse in tuburi de protecţie IPY in montaj ingropat după cum urmează:

1.Pentru circuitele de telefonie conductor tip TCY 2x0,5 mmp;

2.Pentru reţea de televiziune cablu coaxial 75 ohm.

4.Instalaţii electrice de protecţie

Pentru protecţia impotriva "atingerilor indirecte" aparatele sunt legate la pamant prin conductoarele de protecţie legate la contactele de protecţie a prizelor respectiv la contactele de impamantare a corpurilor de iluminat.

Tabloul electric va fi legat la instalaţia de legare la pamant. Legătura intre conductorul de protecţie si priza de pamant se va face la tabloul electric parter.

Toate părţile metalice, care in mod accidental pot ajunge sub tensiune, sunt legate la centura de protecţie prin legare la pamant.

Prizele electrice monofazate vor fi toate cu contact de protecţie. In circuitele electrice protecţiile diferenţiale au fost prevăzute pentru protecţia impotriva atingerilor directe cat si pentru prevenirea incendiilor.

5.Instalaţia de legare la pamant

De la blocul de măsura si protecţie trifazat (BMPT) schema de legare la pamant este de tip TN-S.

Circuitele electrice care pleacă din tablou vor fi cu schema de legare TN-S asta insemnind ca nulul de lucru (N) si conductorul de protecţie (PE) vor fi separate. La nivelul tabloului electric de la parter conductorul de protecţie (PE) va fi legat la instalaţia de legare la pamant.

6.Priza de legare la pamant

La clădiri noi priza de fundaţie se realizează odată cu fundaţia. Cu platbanda de otel cu secţiunea minima de 100 mmp si 3 mm grosime dispusa pe conturul fundaţiei sau printr-un cablu de otel cu secţiunea minima 95 mmp, inglobate direct in betonul fundaţiei clădirii astfel incat sa fie invelite cu un strat de beton de cel puţin de 3 cm.

7.Instalaţia de paratrăsnet

In tabloul electric parter s-a prevăzut dispozitive de protecţie la supratensiuni atmosferice si de comutatie, dispozitivele fiind de tip combinat B/C. Distanta intre piesele de fixare a conducroarelor de captare instalate pe construcţie 1,5 m pe traseele orizontale si de 2m pe traseele verticale.

8.Instalatia de securitate , antiefractie si antiincendiu

Cladirea va fi asigurata impotriva efractiei si detectarea initierii de incendii cu o centrala electronica, amplasata la parterul cladirii care, prin circuitele si senzorii de miscare si detectorii de fum vor asigura semnalizarea oricarui eveniment.

II.Instalatii sanitare

Alimentarea cu apă a cladirii se face din reţeaua de apă exterioară a comunei, din strada Dispensarului prin conducta de apă, PEHD De 63x3,6, care se va poza sub adancimea de inghet, de 0,8 m. Apa caldă menajeră va fi asigurată din centrala termică, dotata cu un cazan de 80 kw, alimentata cu combustibil lichid, tip M. Depozitarea combustibilului se va face in rezervorul cu capacitatea de 5 mc, ingropat.

Incaperile cladirii se vor echipa echipa cu următoarele obiecte sanitare:

 lavoare din porţelan sanitar;

 vas + rezervor WC

Distribuţia, cat si legaturile la obiectele sanitare se a face cu ţevi multistrat cu inserţie de Al, de diametre cuprinse intre 16-26, 32, 40, 50 mm.

După efectuarea probelor la etanşeitate si la presiune a traseelor de distribuţie cat şi a traseelor de legătură la obiectele sanitare, conductele multistrat se vor izola.

Canalizarea apelor menajere se va realiza prin intermediul tuburilor de canalizare din PP de diametre 32-40-50-75-110, respectiv 160. Tuburile de canalizare se vor poza ingropat in zidărie cat şi in pardoseală. La parterul si etajul cladirii, pe coloanele menajere s-au prevăzut piese de curăţire 0 110, la inălţimea de 0,50 m de nivelul pardoselii.

Pentru colectarea apelor accidental deversate in grupurile sanitare, in aceste spaţii s-au prevăzut cate un sifon de pardoseală (dublu) de diametru 0 50. Coloana de canalizare menajeră se va racorda la o statie de epurare ape uzate menajere care functioneaza pe principiul epurarii apelor uzate cu namol activ.

Statia de epurare functioneaza prin epurare biologica cu namol activ. Statiile, asa cum

sunt concepute elimina deversarea de substante periculoase pentru fauna si flora acvatica, dar si pentru mediu in general, prin eliminarea produsilor nedoriti din metabolismul bacterian, produsi care pot fi toxici si care duc la colorarea apei.

Intreg completul este total automatizat, epurarea efectuandu-se treptat in cele trei compartimente ale statiilor, dupa cum urmeaza

1.La patrunderea apelor reziduale in primul compartiment care functioneaza in regim deficitar de oxigen are loc o prima biodegradare a substantelor organice si a anumitor substante anorganice, cu ajutorul bacteriilor. Concomitent are loc si o separare a grasimilor care se colecteaza intr-un jgheab separat. Regimul de oxigen este de tip anoxic favorizand reducerea azotatilor si eliminarea fosforului.

2.In continuare apele reziduale patrund in compartimentul destinat epurarii biologice aerobe care functioneaza pe principiul amestecului complet. Cantitatea de namol biologic si timpii de stationare sunt calculati de specialistii societatii noastre astfel incat sa se realizeze parametrii de epurare ceruti de legislatia in vigoare. Oxigenarea apelor se realizeaza prin barbotarea aerului cu ajutorul ventilatoarelor adecvate.

3.Apele epurate biologic patrund in compartimentul decantor care este astfel conceput incat asigura concomitent o filtrare a acestora, namolul biologic recirculandu-se in interiorul sistemului. Prin aceasta recirculare a namolului, practic vidanjarea nu mai trebuie facuta anual ci la intervale mai mari de timp, costurile de expuatare fiind astfel forte reduse. Dupa operatiunea de decantare si filtrare, apele conventional curate pot fi folosite la stropirea spatiilor verzi.

Intregul sistem este automatizat, functioneaza gravitational, energia electrica fiind consumata doar pentru aerarea apelor.

III.Instalatia de incalzire

Agentul termic pentru incălzire este apa caldă 80-60 C, preparată in centrala termică cu combustibil lichid tip M, amplasată in incaperea situata lipita de constructia principala.

Distributia interioara

Distributia va fi realizata din tevi din pp-r-al, imbinate cu fitinguri in polifuziune.

Conductele vor fi sustinute cu bratari de prindere corespunzatoare diametrului conductei.

La trecerea conductelor prin pereti se vor monta tuburi de protectie.

Corpurile de incalzire vor fi radiatoare din otel tip panou, echipate cu ventil de aerisire, robinet de tur si retur, precum si si dispozitie de montaj.

Radiatoarele vor fi montate in principal sub ferestre si in zona golurilor de acces, si au fost dimensionate conform normativelor in vigoare, tinind cont de temperatura ambientala pentru obiective sociale – Gradinite.

Conductele vor fi montate la pardoseala parter, din care se vor ridica coloane la etaj, cu derivatii stanga-dreapta.

Presiunea dinamică necesară circulaţiei apei in sistemul de conducte se asigură cu ajutorul pompei de circulaţie aflata pe turul instalaţiei din centrala termica.

Umplerea instalaţiei se face prin intermediul robinetului de umplere automat montat pe racordul de apă rece aferent centralei termice la nivelul colectorului. Umplerea se face foarte lent, pentru a permite aerului să se strangă la partea superioară a instalaţiei de unde va fi evacuat in atmosferă prin dezaeratoarele automate şi manuale prevăzute.

Centrala termica

Necesarul termic Qt al obiectivului este:

Q inc + Q acm = 60 kw + 20 kw Q total = 80 kw

Se propune un cazan din fonta, de joasa presiune cu temperatura de 90 grd C, echipat cu tablou de comanda.

Arzatorul cazanului va fi pe combustibil lichid tip M, alimentat dintr-un rezervor de 3000 lt. montat ingropat in exteriorul constructiei.

Boilerul propus este un boiler bivalent cu V= 300 lt pentru functionare cu agent termic de la centrala si de la panou solar in timpul verii.

Pompele montate in instalatie vor fi dupa cum urmeaza:

 pompa recisculare cazan avand D = 2,5mc/h ; H = 1,8 mCA

 pompa ptr. boiler D = 3,2 mc/h ; H = 3,5 mCA

 pompa circ.incalzire D = 4,2 mc/h ; H = 5 mCA

 pompa recirc.ACM D = 2,2 mc/h ; H = 1,8 mCA

Dispozitivele de siguranta din instalatie mecano-hidraulica sunt:

 termostat de maxim –pe tabloul de comanda al cazanului

 robineti de siguranta , la 3 BAR = 2 buc

 vas de expansiune inchis V = 80 lt

 vas de expansiune inchis ptr. Boiler V = 24 lt

Aparatura de masura si control va fi asigurata de termo-manometrele montate pe turul si returul instalatiei.

Dispozitivele de automatizare a instalatiei vor fi:

 senzor temperatura exterioara

 vana motorizata ptr. circuitul primar

 termostat de conducta

 termostat de ambient

La executia instalatiei termice se solicita urmatoarele conditii:

Agremente tehnice pentru echipamentele si materialele puse in opera

 Documentatie tehnica de montare –instalare, exploatare-utilizare pt. Centrala

termica

 Autorizare ISCIR, conf.PT-C9/ 2003

 Garantie; Postgarantie

 Service si piese de schimb

 Autorizarea functionarii.

Camera centralei termice va fi dotata cu toate dispozitivele prevazute de normativele PSI.

Panoul solar: va asigura prepararea apei calde menajere pe timpul verii si va fi montat pe sarpanta constructiei pe directia S-E.

Panoul propus este cu tuburi vidate, grup de pompare, cu circuit inchis pe baza de antigel, avand functionarea in regim automatizat cu functionarea cazanului.

D. Amenajari exterioare

Perimetrul lotului destinat amplasarii obiectivului de investitii va fi inconjurat cu un gard executata din stralpi metalici si plasa de gard cu ochiuri rectangulare. Intrarea va fi aigurata printr-o poarta de acces a autovehiculelor si o poarta de mici dimensiuni pentru accesul personalului si copiilor.

Accesul pana la cladire va fi asigurat pe o alee din dale prefabricate. Deasemeni vor fi amenajate locuri de parcare a automobilelor personalului deservent. Terenul liber va fi inierbat. Pe conturul exterior al terenului vor fi plantati arbori si arbusti ornamentali, care vor asigura protectia impotriva zgomotelor exterioare si vor oferi un ancadrament vegetal.

Vor fi amenajte locuri de joaca pentru copii, dotate cu jocuri, casute, balansoare si tobogane.

3.Date tehnice ale investiţiei

a)Zona şi amplasamentul

 Asezarea geografica

Comuna Independenta este situata in partea de sud a Judetului Constanta.

Judetul Constanta, judet situat in extremitatea sud-estica a Romaniei fiind limitat de Marea Neagra la est, iar la nord de judetul Tulcea. Spre vest Dunarea desparte judetul Constanta de judetele Calarasi, Ialomita si Braila, iar la sud se afla o parte din frontiera de stat a tarii noastre cu Bulgaria.

Ocupand o suprafata de 7.071 km patrati judetul Constanta reprezinta 3% din teritoriul Romaniei, ocupand locul 8 intre judetele Romaniei. Structura administrativ teritoriala a judetului cuprinde 3 municipii, 8 orase, 52 de comune si 186 de sate.

 Relieful

 In judetul Constanta predomina relieful de podis cu altitudine redusa, cu valori sub 200 m, doar in nordul judetului altitudinea atingand pe alocuri 250 m. In partea de sud se intinde Podisul Dobrogei de Sud, din care face parte si arealul comunei Independenta, si care seamana cu o campie inalta, avand un aspect calcaros.

 Reteaua hidrografica

In partea estica a judetului Constanta se afla Marea Neagra, cea mai importanta unitate hidrografica a judetului Constanta. Datorita asezarii geografice, Marea Neagra este o mare continentala. Suprafata Marii Negre este de 411.540 km patrati iar adancimea maxima este mai mare de 2.211 m. Datorita configuratiei tarmului si reliefului submarin, adancimea apei este mai mica in jurul malului romanesc. Salinitatea este de 20-22 la mie la suprafata apei iar in adancime ajunge pana la 28 la mie. Datorita aportului de apa dulce, salinitatea apei scade odata cu apropierea de tarm (pentru ca se varsa multe ape dulci in mare).

Reteaua hidrografica este formata din urmatoarele cursuri de ape: Dunarea (pe o distanta de 137 m), Valea Carasu, Valea Baciu si Casmicea. Reteaua hidrografica mai cuprinde si lacuri naturale si de lunca, lagune cum ar fi Oltina, Istria, Sinoe, Corbu, Techirghiol, Tasaul, Nuntasi, Siutghiol, Tatlageac, Mangalia precum si limanele marine.

De asemenea s-au dat in exploatare Canalul Dunare-Marea Neagra pe o distanta de 64.2 km, Canalul Poarta Alba-Midia pe o distanta de 27.5 km si alte canale de irigatii din Valea Carasu.

 Clima

Regimul climatic temperat-continental caracteristic judetului Constanta este influentat de pozitia geografica, situandu-se intre Dunare si Marea Neagra, precum si de particularitatile fizico-geografice ale teritoriului. In zona litorala, climatul temperat-continental prezinta o influenta marina. Climatul maritim este caracterizat prin veri a caror caldura este atenuata de briza marii si ierni blande, marcate de vanturi puternice si umede ce bat dinspre mare.

Valorile temperaturilor medii anuale variaza intre 10 C in nordul si centrul judetului si peste 11 C in sud. Variatiile multianuale nu depasesc 4 C.

Precipitatiile anuale variaza intre 400 mm la 500 mm, zona cea mai saraca in precipitatii fiind litoralul unde valoarea cantitatii de precipitatii se situeaza sub 400 mm.

Circulatia maselor de aer este influentata iarna de anticiclonul siberian care determina

reducerea cantitatilor de precipitatii, iar vara anticiclonul Azorelor provoaca temperaturi ridicate si secete. Influentele Marii Negre se resimt prin toamne lungi si calduroase, ca si prin primaveri tarzii si racoroase. Vantul predominant este cel care bate in directia N-NE, caracterizandu-se printr-o umiditte redusa vara, in timp ce iarna aduce viscole si geruri.

 Flora si vegetatia

In judetul Constanta s-au dezvoltat specii de plante care s-au adaptat conditiilor climatice de umiditate redusa. Vegetatia este caracteristica stepei, aici gasindu-se atat elemente floristice est-europene cat si specii din flora mediteraneana si balcanica.

Stepa dobrogeana cuprinde plante ierboase, migdali pitici, porumbari si tufe de paducei. In imprejurimile Constantei se pot intalni o serie de plante specifice regiunii: clopotelul, garofita, cimbrisorul etc.

Vegetatia de nisipuri ocupa o zona ingusta de-a lungul litoralului Marii Negre. Pe nisipurile plajelor cresc: orzul salbatic, perisorul de nisip, volbura de nisip, jalesul, lucerna de nisip etc.

Terenul pe care urmeaza sa fie amplasata noua constructiei a gradinitei pentru copii prescolari este situat in zona centrala a com. Independenta, pe str. Dispensarului, in perimetrul intravilan a al comunei, zona constructiilor de locuinte si cladiri administrative si

comerciale. Terenul are o suprafata relativ plana, fara accidente, pe el fiind amplasata o constructie existenta, Parter, cu destinatia de remiza - garaj pentru autovehiculele Primariei locale.

Conturul care delimiteaza terenul, in suprafata totala de 2478,00 mp, este de forma unui trapez, alipit cu un dreptunghi .

Dimensiunile si vecinatatile terenului sunt :

 la NORD,  L = 18,88 m - sos. Constantei

L = 28,76 m - Lot nr.1, domeniu privat Primarie

 la EST, 	L = 35,28 m - proprietar Ichim Nicolae

 la SUD, 	L = 46,69 m - proprietar Pahontu M .

 la VEST, 	L = 80,67 m - str. Dispensarului

b)Statutul juridic si ocuparea terenului

Terenul este situat in zona centrala a com. Independenta, pe str. Dispensarului, in perimetrul intravilan al comunei, zona constructiilor de locuinte si cladiri administrative si comerciale.

Terenul nu este cuprins in inventarul domeniului public si nici nu este incadrat ca spatiu verde, avand ca functiune viitoare, stabilita prin P.U.G si R.L.U ca zona de locuinte, cladiri administrative si comerciale si spatii verzi cu functiuni admise.

Prin Certificatul de Urbanism, emis de Primaria com. Independenta, este stabilit regimul juridic, tehnic si economic al viitorului obiectiv de investitii.

c)Studii de teren:

-studii topografice cuprinzand planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste cu repere in sistem de referinţă naţional;

-studiu geotehnic cuprinzand planuri cu amplasamentul forajelor, fişelor complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare şi consolidări.

d) Caracteristicile geofizice ale terenului

Potrivit datelor cuprinse in Studiul geotehnic, in conformitate cu prevederile STAS 1242/1-89 si Normativului NP 074/2007, s-au stabilit urmatoarele elemente:

 succesiunea straturilor geologice care alcatuiesc terenul de fundare

 conditiile hidrogeologice

 incadrarea amplasamentului din punct de vedere al seismicitatii

 sensibilitate la inghet si adancimea maxima de inghet.

Identificarea si descrierea generala a pamanturilor s-a facut in conformitate cu prevederile SR EN ISO 14699-1/2004 stabilindu-se urmatoarea coloana litologica:

0.00 - 1,10 m – in suprafata, pamant cenusiu

1,10 – 5.00 m – praf loessoid, galben, sfaramicios, tare sensibil la umezire, incadrat in grupa B a p.s.u.

Orizontul freatic este cantonat la adancimea de cca. 6 m.

Rezultatele incercarilor efectuate pe probele tulburate si netulburate, indica conform STAS 1243 – 88 un pamant coeziv uscat, cu porozitate mare, sensibil la umezire.

Categoria geotehnica stabilita este de tip 2, cu risc geotehnic major.

Conform Codului de proiectare seismica, Partea I – Prevederi de proiectare pentru

cladiri, indicativ P100-1/2006, constructiile ansamblului de locuinte se incadreaza la:

 Clasa de rezistenta – III

 Zona seismica – D

 Tc = 1,50 s

 Ks = 0,16

Conform Codului de proiectare – Bazele proiectarii si actiunii asupra constructiilor –Actiunea vantului, indicativ NP082-04, cu modificarile si completarile ulterioare,

constructiile ansamblului de locuinte se incadreaza la:

 actiunea vantului = 0,50 kg/Pa

Conform Codului de proiectare – Bazele proiectarii si actiunii asupra constructiilor – Actiunea zapezii , indicativ CR 1-1-3-2005, constructiile ansamblului de locuinte se

incadreaza la:

 incarcare zapada = 2,50 kg/mp

e) Caracteristicile principale ale construcţiilor din cadrul obiectivului de investiţii, specifice domeniului de activitate, şi variantele constructive de realizare a investiţiei, cu recomandarea variantei optime pentru aprobare;

f)Concluziile evaluării impactului asupra mediului

Constructia, cu destinatia de gradinita pentru copii prescolari, care va fi edificata pe amplasamentul propus nu va produce nici un impact asupra mediului inconjurator.

Zona cladirii va fi prevazuta cu spatii verzi inierbate, arbori si arbusti ornamentali, care vor conferi zonei un aspect civilizat , asigurand in acelas timp si incadrarea in peisajul urbanistic al localitatii.

Deseurile menajere vor fi colectate la pubelele ecologice care vor fi amplasate in incinta asigurate, de unde vor fi ridicate de serviciile specializate in intretinerea curateniei comunei.

1.Situaţia existentă a utilităţilor din zona

alimentarea cu apa

Comuna Independenta dispune de sistem centralizat de alimentare cu apa rece potabila din captarea facuta prin puturi forate in extravilanul localitatii. In zona studiata exista retele de distributie din teava de otel Dn 250 mm pe strada Dispensarului, din care se va racorda cladirea proiectata.

canalizarea apelor uzate, menajere si meteorice

Comuna Independenta nu dispune in momentul de fata de o retea publica de captare si dirijare a apelor uzate menajere si meteorice. Solutia propusa de inmagazinare a apelor uzate menajere a fost stabilita prin amplasarea pe teritoriul obiectivului a unei statii de epurare pentru 90 de persoane, care va asigura epurarea apelor uzate colectate, apa conventional curata putand fi folosita pentru udarea spatiilor verzi din incinta.

alimentarea cu energie electrica

In zona este amplasata reteaua electrica de joasa tensiune 0,4 kv, in exploatarea S.C. “ELECTRICA” S.A. la sunt racordati consumatorii din zona. Racordul obiectivului proiectat se va face cu avizul acestei institutii.

Elaborarea proiectului tehnic

Proiectul tehnic trebuie să fie astfel elaborat încât să fie clar, să asigure informaţii tehnice, complete privind viitoarea lucrare şi să răspundă cerinţelor tehnice, economice şi tehnologice ale beneficiarului. Proiectul tehnic trebuie să perimită elaborarea detaliilor de execuţie în conformitate cu materialele şi tehnologia de execuţie propusă, cu respectarea strictă a prevederilor proiectului tehnic, fără să fie necesară suplimentarea cantităţilor de lucrări şi fără a depăşi costul lucrării stabilit în studiul de fezabilitate.

Conţinut:

- Piese scrise:

- Foaia de semnătura (aceasta va conţine: denumirea lucrării, faza de proiectare, denumirea beneficiarului, elaboratorul proiectului, rubrica de avizare de către beneficiar si semnătura verificatorului autorizat al proiectului) -Borderourile tuturor pieselor;

- Lista de control a modificărilor;

- Comanda sau tema;

- Certificat de urbanism si avize;

- Memoriu de prezentare;

- Memoriul tehnic pentru arhitectură;

- Memoriile tehnice pentru celelalte specialităţi (distincte pentru structura; instalaţii termice, electrice, curenţi slabi, sanitare, climatizare si sisteme de securitate);

- Caietele de sarcini;

- Listele cu cantităţile de lucrări si materiale prevăzute in proiect pentru fiecare specialitate in parte (structura; instalaţii termice, electrice, sanitare, climatizare, sisteme de securitate, dotări, lista cu utilaje tehnologice si fise tehnice);

- Graficul general de realizare a investiţiei;

- Program de urmărire a comportării in timp a construcţiilor;

- Referate de verificare tehnica a proiectului.

Proiectul tehnic trebuie să cuprindă:

- breviarele de calcul, care reprezintă documentele justificative pentru dimensionarea elementelor de construcţii şi de instalaţii şi se elaborează pentru fiecare element de construcţie în parte. Breviarele de calcul, prezentate sintetic, vor preciza încărcările şi ipotezele de calcul, precum şi tipurile de programe utilizate;

- borderou;

- proprietăţile fizice, chimice, de aspect, de calitate, toleranţe, probe, teste şi altele asemenea, pentru materialele componente ale lucrării, cu indicarea standardelor;

- dimensiunea, forma, aspectul şi descrierea execuţiei lucrării;

- ordinea de execuţie, probe, teste, verificări ale lucrării;

- standardele, normativele şi alte prescripţii, care trebuie respectate la materiale, utilaje, confecţii, execuţie, montaj, probe, teste, verificări;

- condiţiile de recepţie, măsurători, aspect, culori, toleranţe şi altele asemenea.

Listele cu cantităţile de lucrări vor cuprinde toate elementele necesare cuantificării valorice a lucrărilor şi vor conţine:

- deviz general;

- devize pe obiecte (listele cu cantităţile de lucrări pe categorii de lucrări si listele de antemasuratori);

- tabelul indicatorilor tehnico-economici;

- lista consumurilor de resurse materiale;

- lista consumurilor cu mana de lucru;

- lista consumurilor de ore de funcţionare a utilajelor de construcţii (listele cu cantităţi de lucrări pentru construcţii provizorii OS (organizare de şantier);

- listele cu cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice, inclusiv dotări;

- fişele tehnice ale utilajelor şi echipamentelor tehnologice.

Formularele, completate cu preţuri unitare şi valori, devin formulare pentru devizul ofertei şi vor fi utilizate pentru întocmirea situaţiilor de lucrări executate, în vederea decontării.

Graficul general de realizare a investiţiei reprezintă eşalonarea fizică a lucrărilor de investiţii/intervenţii.

- Piese desenate:

- Plan de situaţie scara 1:500;

- Planurile tuturor nivelurilor subterane si supraterane, scara 1:50 (plan nivel curent);

- Plan invelitoare scara 1:50;

- Plan planseu (pardoseli);

- Plan tavan;

- Secţiuni transversale si longitudinale caracteristice (cate sunt necesare) scara 1:50;

- Plan faţade (principale si secundare) scara 1:50;

- Plan casa scării;

- Tablouri de tamplarie, inclusiv desfăşurător de tamplarie;

- Detalii de execuţie caracteristice, scara 1:20,1:10;

- Releveul construcţiei în care se vor efectua intervenţii de demolare (după caz), scara 1:100 sau 1:50 - planurile tuturor nivelurilor, plan invelitoare, secţiuni caracteristice, faţade; in cazul in care este necesara demolarea unei clădiri, se va intocmi proiectul tehnic aferent.;

- Planuri şi detalii de construcţie şi consolidare a structurii de rezistentă;

- Planuri de amenajări exterioare: curţi, parcări, garduri etc.;

- Planuri cu indicarea traseelor de instalaţii: reţele exteroiare si a traseelor interioare: distribuţii, coloane, legaturi la obiecte - scara 1:50;

- Scheme funcţionale propuse pentru specialităţile: alimentare cu apa, gaz, reţele de canalizare exterioare, instalaţii termice, sanitare, electrice, instalaţii de curenţi slab si sisteme de securitate; planurile tuturor nivelurilor pentru specialităţile menţionate.

3. Detalii de execuţie

  - Proiect rezistenta: fundaţii, stâlpi, grinzi, planseu, şarpanta etc.;

  - Proiect amenajări interioare si exterioare: balustrade/parapeti, stereotomii placări, detalii racordări finisaje, invelitori, detalii tehnice si tehnologice etc.

Asigurare consultanta si urmărirea execuţiei lucrărilor pe şantier la fazele determinante conform proiectului; participarea la recepţia lucrării.

Lucrările se vor preda Beneficiarului in mai multe exemplare astfel:

- proiectul tehnic si caietul de sarcini: 6 exemplare;

- detaliu de execuţie si PAC/PAD: 3 exemplare;

Secţiunea a IV-a

FORMULARE

Secţiunea a IV-a conţine formularele destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea şi prezentarea ofertei şi a documentelor care o însoţesc şi, pe de altă parte, să permită comisiei de evaluare examinarea şi evaluarea rapidă şi corectă a tuturor ofertelor depuse.
 	Fiecare candidat/ofertant care participă, în mod individual sau ca asociat, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică are obligaţia de a prezenta formularele prevăzute în cadrul acestei secţiuni, completate în mod corespunzător şi semnate de persoanele autorizate.

Formularul 1 – Scrisoare de înaintare

Formularul 2 – Împuternicire

Formularul 3 – Scrisoare de garanţie bancară pentru participare cu ofertă

Formularul 4 – Formular de ofertă

Formularul 4.1 - Centralizatorul propunerii financiare

Formularul 4.1.1 – Anexă la formularul de ofertă lucrări

Formularul 6 – Declaraţie de eligibilitate

Formularul 7 – Declaraţie privind neâncadrarea la prevederile art.181

Formularul 8 – Declaratiei privind calitatea de participant la procedură

Formularul 9 – Informaţii generale

Formularul 10.a – Declaratie privind lista principalelor servicii  în ultimii 3 ani

Formularul 10.b – Declaratie privind lista principalelor lucrări în ultimii 5 ani

Formularul 11.a – Formularul Experienţă similară pentru proiectare

Formularul 11.b – Formularul Experienţă similară pentru execuţie

Formularul 12 – Declaraţie privind echipamentele tehnice

Formularul 13 – Declaraţie privind efectivul mediu anual

Formularul 14 – Declaraţie privind IMM

Formularul 15 – Certificat de participare la licitaţie cu ofertă independentă

Formularul 16 – Declaraţie privind neâncadrarea la prevederile art 69

Formularul 17 – Declaraţie privind subcontractanţii

Formularul 18 – Declaraţie privind acceptarea clauzelor contractuale

Formularul 19 – Declaraţie privind respectarea regelmentărilor privind condiţiile de muncă

Formularul 20 – Acord de asociere

Formularul 21 – Angajament privind susţinerea financiară

Formularul 22 – Grafic fizic şi valoric

Formularul 23 – Declaraţie de disponibilitate

Formularul 24 – Declaraţie iniţială privind îndeplinirea cerinţelor de calificare

Formularul 25 – Angajament privind susţinerea tehnică

Formularul 26 – Declaraţie terţ susţinător tehnic şi profesional – ptr. Echipamente

Formularul 27 - Declaraţie terţ susţinător tehnic şi profesional – ptr. Resurse umane

FORMULARUL 1

Inregistrat la sediul autoritatii contractante

Nr. .......... / ........……

OFERTANTUL

…….................…….........

(denumirea/numele)

SCRISOARE DE INAINTARE

Catre:  CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI INDEPENDENTA

Str. Constanţei  nr.37, comuna Independenţa, jud. Constanţa

Ca urmare a invitaţiei de participare nr. ………………………., apărută pe adresa dedicata a sistemului electronic de achizitii publice www.e-licitatie.ro , privind aplicarea procedurii "cerere de ofertă" pentru atribuirea contractului de Proiectare tehnică şi execuţie  lucrări de "Înfiinţare grădiniţă cu program normal în localitatea Independenţa, comuna Independenţa, jud. Constanţa"

Noi ……………………………..................................…………................................... va transmitem alaturat urmatoarele:

1. Documentul ..............................................…..… privind garantia pentru participare, in cuantumul si in forma stabilite de dumneavoastra prin documentatia de atribuire;

2. Coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand, un exemplar original si 1 copii in limba romana, continand:

a) oferta;

b) documentele care insotesc oferta.

Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele dumneavoastra.

Data completarii .....................

Cu stima,

Ofertant,

……...........................

(semnatura autorizata)

FORMularul 2

OFERTANTUL –

ÎMPUTERNICIRE

Noi, (denumirea completã a ofertantului) ………………………………………………. ,

având sediul social în (adresa completã) …………………………………………………….… ,

telefon ……………………. , fax …………………. , reprezentatã prin (nume, prenume, funcţie)  ……………………………………………………………………………………………….

###### ÎMPUTERNICIM

prin prezenta pe dl / d-na …………………………………………………………………. (adresa completã) ………………………………………………………………………………  care se legitimeazã cu B.I. / C.I. / paşaport seria …….. nr. ……………………… emis de ……………………………………………………………………. la data de ……………………...

să participe in numele nostru şi pentru noi la procedura de achiziţie………………………………………………………………….. organizată de Comuna Independenta în data de …………………... .

Data completării ………………….

Ofertant

…………………………..

(numele, prenume şi semnătura autorizată)

FORMULARUL 3

BANCA

.........................………………..

(denumirea)

SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA PENTRU PARTICIPARE CU OFERTA LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA

Catre:  CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI INDEPENDENTA

Str. Constantei, nr.37, comuna Independenta, jud. Constanţa

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului _____________________________ „______________________________________________________________________noi banca _____________________________________________________________, avand sediul inregistrat la .________________________________ , ne obligam fata de _____________________________________________ sa platim suma de ______________________________________________________RON (cifre si litere),  la prima sa cerere scrisa si fara ca aceasta sa aiba obligatia de a-si motiva cererea respectiva, cu conditia ca in cererea sa autoritatea contractanta sa specifice ca suma ceruta de ea si datorata ei este din cauza existentei uneia sau mai multora dintre situatiile urmatoare:

a) ofertantul ________________________________. si-a retras oferta in perioada de valabilitate a acesteia;

b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul .________________________________ a constituit garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei si oricum nu mai tarziu de 15 zile de la data semnarii contractului;

c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul _________________________________ a refuzat sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei.

d) în cazul în care ofertantul depune o contestaţie la CNSC respinge contestaţia; cuantumul reţinerii se va calcula conform prevederilor art. 278 1 din OUG nr.34/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezenta garantie este valabila pana la data de ___________________________

Parafata de Banca _________________________ in ziua ___ luna ____ anul _______

(semnatura autorizata)

FORMULARUL 4

OFERTANTUL

__________________

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ

Către :

Domnilor,

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului ______________________________, ne oferim că, în conformitate cu prevederile şi

(denumirea/numele ofertantului)

cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să executăm _________________                                                                   (denumirea lucrării)

pentru suma de ________________________  (se va exprima în lei şi euro)

(suma în litere şi în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adaugată în valoare de ______________________ .

(suma în litere şi în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să începem lucrările cât mai curând posibil după primirea ordinului de începere şi să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuţie anexat în ____________________________

(perioada în litere şi în cifre)

luni calendaristice.

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durata de

___________________________ zile, respectiv până la data de ____________________

(durata în litere şi în cifre)                                                                                                (ziua/luna/anul)

şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreuna cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

5. Precizăm că:

_

|_| depunem oferta alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar "alternativă";

_

|_|  nu depunem oferta alternativă.

(se bifeaza opţiunea corespunzătoare)

6. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.

7. Întelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scazut preţ sau orice altă ofertă pe care o puteţi primi.

Data _____/_____/_____

_____________, în calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez

(semnătura)

oferta pentru şi în numele ____________________________________.

(denumirea/numele operator economic)

FORMULARUL 4.1.1

ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTA

1. Valoarea maxima a lucrarilor		_________	(% din pretul total ofertat)

executate de subcontractanti

2. Garantia de buna executie va

fi constituita sub forma:			_________

in cuantum de:					_________	(% din pretul total ofertat)

3. Perioada de garantie de buna

executie					_________	luni calendaristice

4. Perioada de mobilizare

(durata de la data primirii ordinului de incepere

a lucrarilor pana la data inceperii executiei) _________	zile calendaristice

5. Termenul pentru emiterea

ordinului de incepere a lucrarilor (de la data

semnarii contractului)				_________	zile calendaristice

6. Penalizari pentru intarzieri			_________	(% din valoarea care trebuia

la termene intermediare şi                                                 sa fie realizata)

la termenul final de executie

7. Limita maxima a penalizarilor		_________	(% din pretul total ofertat)

8. Limita minima a asigurarilor			_________	(% din pretul total ofertat)

9. Perioada medie de remediere

a defectelor					_________	zile calendaristice

10. Limita maxima a retinerilor din situatiile

de plata lunare (garantii,  avansuri etc.)	_________	(% din situatiile de plata

lunare)

OFERTANT,

..........................

(semnatura autorizata)

FORMULARUL 4.1

OFERTANT

______________________

(denumirea/numele)

## CENTRALIZATORUL PROPUNERII FINANCIARE

Servicii de proiectare+Lucrari de executie

| Nr crt | Denumirea lucrarilor sau serviciilor | Valoare (exclusiv TVA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | RON |  | Euro |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Servicii de proiectare (total general), din care: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) proiect tehnic, caiete de sarcini, detalii de execuţie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b) documentaţia tehnică pentru obţinerea autorizaţiei de construire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c) verificare proiect tehnic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d) asistenţă tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuţie a lucrărilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Lucrari de executie (total general) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL (exclusiv TVA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL (inclusiv TVA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Durata prestarii serviciilor de proiectare: _______________________luni.

Durata executarii lucrarilor: _________________________________ luni.

Data completarii

Ofertant,

(semnatura autorizata)

stampila

FORMULARUL 6

OFERTANTUL

…….................…….........

(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ________________________________________ denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm in situaţia prevazută la art. 18o din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii,aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.337/2006, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/ sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ______________________ .(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completării ......................

Oferant,

_________________

(semnatura autorizată)

FORMULARUL 7

OFERTANTUL

…….................…….........

(denumirea/numele)

DECLARATIE

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.181

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006

Subsemnatul(a) S.C......................................................................................... cu sediul în Str .............................., nr........, Localitatea.............................., înregistrată la Oficiul Registrul Comerţului sub nr......................................, CIF.............................., atribut fiscal.........., în calitate de ofertant / candidat / concurent la procedura de (se menţionează procedura) pentru atribuirea cointractului de achiziţie publică având ca obiect...............................................(denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV), la data de .................( zi/lună/an), organizată de ...................................................(denumirea autorităţii contractante), declar pe propia răspundere că:

a) nu sunt în stare de faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul - sindic;

c) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care este stablit până la data solicitată.

c¹) în ultimii 2 ani nu mi-am îndeplinit în mod defectuos obligaţiile contractuale, din motive imputabile mie, fapt care să fi  produs sau este de natură să producă grave prejudicii beneficiarului contractului;

d) nu am fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională.

e) nu prezint informaţii false sau nu prezint informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data completarii ._________________

Ofertant,

……..................................

(semnatura autorizata)

FORMULARUL 8

OFERTANTUL

............................................................

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA

1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al _________________________________ (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului) declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica avand ca obiect ____________________________________________ cod CPV ______________, la data de __________, organizata de ___________________(denumirea autoritatii contractante), particip si depun oferta:

□ în nume propriu;

□ ca asociat în cadrul asociaţiei ...........................................................;

□ ca subcontractant al ................................................;

(Se bifează opţiunea corespunzătoare.)

2. Subsemnatul declar că:

□ nu sunt membru al nici unui grup sau reţele de operatori economici;

□ sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei listă cu date de recunoaştere o prezint în anexă.

(Se bifează opţiunea corespunzătoare.)

3. Subsemnatul declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor  interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie publică.

4. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai  _____________________________________________(denumirea şi adresa autoritaţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătura cu activitatea noastră.

Data completarii .......................

Ofertant,

……..................................

(semnatura autorizata)

FORMULARUL 9

OFERTANTUL

............................................................

(denumirea/numele)

INFORMATII GENERALE

1. Denumirea / numele:

2. Codul unic:

3. Adresa sediului central:

4. Telefon:

Fax:

E-mail:

5. Certificatul de inmatriculare/inregistrare:

6. Obiectul de activitate, pe domenii:

7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul:

8. Principala piata a afacerilor:

9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

| Anul | Cifra de afaceri anuala la 31 decembrie (RON) | Cifra de afaceri anuala la 31 decembrie (echivalent euro) |
| --- | --- | --- |
| 1. Anul 1 |  |  |
| 2. Anul 2 |  |  |
| 3. Anul 3 |  |  |
| Media anuala: |  |  |

Data completarii .......................

Ofertant,

……..................................

(semnatura autorizata)

FORMULARUL 10.b.

OFERTANTUL

............................................................

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR  LUCRARI

ÎN ULTIMII 5 ANI

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ...........................................................  (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi     ai ........................................................(denumirea si adresa autoritaţii contractante)

cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatură cu activitatea noastră.

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de …………………(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

OFERTANT

(semnatura autorizată )

| Nr. Crt. | Obiectul Contractului | Codul CPV | Denumirea/numele beneficiarului/clientului Adresa | Calitatea executantului*) | Preţul total al contractului | Procent executat % | Perioada de derulare a contractului **) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |  |

Operator economic,

................................

(semnătura autorizată)

OFERTANT

(semnatura autorizată )

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat, subcontractant.

**) Se va preciza perioada de începere şi de finalizare a prestării.

FORMULARUL 10.a.

OFERTANTUL

............................................................

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR SERVICII   ÎN ULTIMII 3 ANI

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........................................................... (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................................................................. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Operator economic,

..................................

(semnătură autorizată)

| Nr. crt. | Obiect contract | Codul CPV | Denumirea/nume beneficiar /client Adresa | Calitatea prestatorului*) | Preţ total contract | Procent îndeplinit de prestator (%) | Perioadă derulare contract **) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

Operator economic,

(semnătură autorizată)

*)Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat; subcontractant.

**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a prestării.

FORMULARUL 11.a.

OFERTANTUL

............................................................

(denumirea/numele)

EXPERIENTA SIMILARA*)

1. Denumirea si obiectul contractului:

Numarul si data contractului:

2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului:

Adresa beneficiarului/clientului:

Tara:

3. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului:

(se bifeaza optiunea corespunzatoare)

[] contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie)

[] contractant asociat

[] subcontractor

4. Valoarea contractului ____________________________exprimata in ________ (moneda in care s-a incheiat contractul), echivalent euro________________________

a) initiala (la data semnarii contractului):         ....

b) finala (la data finalizarii contractului):        ....

5. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare:

6. Gama de servicii prestate in baza contractului, precum si alte aspecte relevante prin care ofertantul/candidatul isi sustine experienta similara:

_______________________________.

Ofertant,

_______________

(semnatura autorizata)

*) Se completeaza fise distincte pentru fiecare contract, care vor fi confirmate, la cererea comisiei de evaluare, prin prezentarea contractului respectiv.

FORMULARUL 11.b.

OFERTANTUL

............................................................

(denumirea/numele)

EXPERIENTA SIMILARA*)

1. Denumirea si obiectul contractului:

Numarul si data contractului:

2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului:

Adresa beneficiarului/clientului:

Tara:

3. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului:

(se bifeaza optiunea corespunzatoare)

[] contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie)

[] contractant asociat

[] subcontractor

4. Valoarea contractului ____________________________exprimata in ________ (moneda in care s-a incheiat contractul), echivalent euro________________________

a) initiala (la data semnarii contractului):         ....

b) finala (la data finalizarii contractului):        ....

5. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare:

6. Durata de executie a lucrarii(luni)

a) contractanta – termen PIF: _______

b) efectiv realizata – PIF: __________

c) motivul de decalare a termenului contractat(daca e cazul), care va fi sustinut pe baza de acte aditionale incheiate cu beneficiarul: __________________________

7. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor:________

8. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie: ______

9. Alte aspecte relevante prin care ofertantul/candidatul isi sustine experienta similara, cu referire in mod special la suprafete sau volume fizice ale principaleleor capacitati si categorii de lucrari prevazute in contract:_________________ -

Ofertant,

_______________

(semnatura autorizata)

*) Se completeaza fise distincte pentru fiecare contract, care vor fi confirmate, la cererea comisiei de evaluare, prin prezentarea contractului respectiv.

FORMULARUL 12

OFERTANTUL

............................................................

(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND ECHIPAMENTELE TEHNICE SI RESURSE SPECIFICE PENTRU INDEPLINIREA CONTRACTULUI DE SERVICII / LUCRĂRI

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ................... (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai ................... (denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.

LISTA

cuprinzand echipamente tehnice si resurse specifice

| Nr. crt. | DESCRIERE (tip, marca, model) | Buc. | Vechime (ani) | Proprietate(P) sau inchiriat (I) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

OFERTANTUL

............................................................

(denumirea/numele)

FORMULARUL 13

OPERATOR ECONOMIC

...........................................

DECLARAŢIE PRIVIND EFECTIVUL MEDIU ANUAL AL PERSONALULUI
ANGAJAT ŞI AL CADRELOR DE CONDUCERE ÎN ULTIMII 3 ANI

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al	................... (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului),

declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenţă orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Consiliului Local Dumbrăveni, str. Principală nr.17, jud.Constanţa, cu privire la orice aspect tehnic şi  financiar în   legătură cu activitatea noastră.

|  | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Personal angajat |  |  |  |
| Din care personal de conducere conducere |  |  |  |

Personal ce  va fi angajat IN PROIECT

Se completează corelat cu peroonalul solicitat în  Fişa de data a achiziţiei

| Post/Nume | Vârsta | Educaţie | Experienţa (in cadrul companiei) |  | Responsabilităţi importante (proiect/valoare) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …. |  |  |  |  |  |

Data completării.....................................

Operator economic,

.....................................

(semnătură autorizată)

Anexat la declaratie trebuie prezentate CV-urile persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului de achizitie publica.

FORMULARUL 14

DECLARAŢIE

privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii

I. Date de identificare a întreprinderii

Denumirea întreprinderii……………………………………………………………

Adresa sediului social……………………………………………………

Cod unic de înregistrare……………………………………………………

Numele şi funcţia…………………………………………………………

( preşedintele consiliului de administraţie, director general sau echivalent)

II. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii

| Exerciţiul financiar de referinţă |  |  |
| --- | --- | --- |
| Numărul mediu anual de salariaţi | Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii Euro) | Active totale (mii lei/mii Euro) |

Important: Precizaţi dacă, faţă de exerciţiul financiar anterior, datele financiare au înregistrat modificări care determină încadrarea întreprinderii într-o altă categorie (respectiv micro-întreprindere, întreprindere mică, mijlocie sau mare).

 Nu

 Da (în acest caz se va completa şi se va ataşa o declaraţie referitoare la exerciţiul financiar anterior)

Semnătura .....................................................................................

(numele şi funcţia semnatarului, autorizat să reprezinte întreprinderea)

Declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie şi, după caz din anexe, sunt conforme cu realitatea.

Data întocmirii ....................................            Nume, prenume....................................

Semnătura ..........................................                                 Funcţie..................................…………

FORMULARUL 15

CERTIFICAT

de participare la licitaţie cu ofertă independentă

I. Subsemnatul/Subsemnaţii, ..............................reprezentant/reprezentanţi legali al/ai.............................................întreprindere/asociere care va participa la procedura de achiziţie publică organizată de ......................................., în calitate de autoritate contractantă, cu nr.........................din data de .............................,

certific/certificăm prin prezenta că informaţiile conţinute sunt adevărate şi complete din toate punctele de vedere.

II.Certific/Certificăm prin prezenta, în numele...................................., următoarele:

1. am citit şi am înţeles conţinutul prezentului certificat;

2. consimt/consimţim descalificarea noastră de la procedura de achiziţie publică în condiţiile în care cele declarate se dovedesc a fi neadevărate şi/sau incomplete în orice privinţă;

3. fiecare semnătură prezentă pe acest document reprezintă persoana desemnată să înainteze oferta de participare, inclusiv în privinţa termenilor conţinuţi de ofertă;

4. în sensul prezentului certificat, prin concurent se înţelege orice persoană fizică sau juridică, alta decât ofertantul în numele căruia formulăm prezentul certificat, care ofertează în cadrul aceleaşi proceduri de achiziţie publică sau ar putea oferta, întrunind condiţiile de participare;

5. oferta prezentată a fost concepută şi formulată în mod independent faţă de oricare concurent, fără a exista consultări, comunicări, înţelegeri sau aranjamente cu aceştia;

6.  oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte preţurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenţia de a oferta sau nu la respectiva procedură sau intenţia de a include în respectiva ofertă elemente care, prin natura lor, nu au legătură cu obiectul respectivei proceduri;

7.   oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi  în ceea ce priveşte calitatea, cantitatea, specificaţii particulare ale produselor sau serviciilor oferite;

8. detaliile prezentate în ofertă nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent înainte de momentul oficial al deschiderii publice, anunţată de contractor.

III. Sub rezerva sancţiunilor prevăzute de legeslaţia în viguare, declar/declarăm că cele consemnate în prezentul cetificat sunt adevărate şi întrutotul conforme cu realitate.

Ofertant,                                                                         Data

..........................................

Reprezentant/Reprezentanţi legali

( semnături)

FORMULARUL 16

OPERATOR ECONOMIC

_____________________

(denumirea/numele)

Declaratie de neincadrare in prevederile  art. 69^1

Subscrisa S.C. ……………….., cu sediul in ...........…………., str…………………. inregistrata la Oficiul Registrului Comertului............................ sub nr..............………….., CUI …………….., reprezentata prin ........................……………., in calitate de Ofertant/Candidat/Ofertant asociat/Subcontractant in cadrul procedurii de achiziţie publică ……………….........….., organizată de Primaria Comunei Dumbraveni, în temeiul art. 69^1 din OUG nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, declar pe proprie răspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii următoarele:

- niciunul din membrii consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare si/sau niciun actionar ori asociat al S.C.……........…. nu are calitatea de soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante

- niciunul din membrii consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare si/sau niciun actionar ori asociat al S.C.…........…….. nu se afla în relaţii comerciale, astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 69 lit. a) din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante

S.C……………………..

( semnatura autorizata)

FORMULARUL 17

OFERTANTUL

............................................................

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE SUBCONTRACTANŢI ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al.................................................................... (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului) declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ...................................................................................................................(denumirea şi adresa autoritaţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătura cu activitatea noastră.

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ...............  (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei).

| Nr. crt. | Denumire subcontractant | Parte/partile din contract ce urmeaza a fi subcontractate | Acord subcontractor cu specimen de semnatura |
| --- | --- | --- | --- |

OFERTANTUL

............................................................

(denumirea/numele)

FORMULARUL 18

DECLARAŢIE DE ACCEPTARE A CONDIŢIILOR CONTRACTUALE

Subsemnatul …………………….. (nume şi prenume in clar a persoanei autorizate), reprezentant imputernicit al ................... (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului), in nume propriu si in numele asocierii declar ca sunt de acord cu toate prevederile Contractului publicat in cadrul prezentei proceduri de atribuire şi ne obligăm să respectăm toate obligaţiile menţionate în conţinutul acestuia.

Data :[ZZ.LL.AAAA]

(numele şi prenume)____________________, (semnatura şi ştampliă), in calitate de __________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele ____________________________________.

(denumire/nume operator economic)

FORMULARUL 19

OFERTANTUL,

___________________________________

( denumire/nume)

Declaraţie privind respectarea reglementărilor privind

condiţiile de muncă şi protecţia muncii

Subsemnatul _________________________________________________________,                                      [numele în clar al persoanei autorizate]

reprezentant împuternicit al ____________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

[denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului] , declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că , la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica:

___________________________________________________________________________________mă angajez să execut lucrarile, pe parcursul îndeplinirii contractului, în conformitate cu regulile obligatorii referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii care sunt în vigoare în România.

De asemenea, declar pe propria răspundere că la elaborarea ofertei am ţinut cont de obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii, costurile aferente îndeplinirii acestor obligaţii fiind incluse în preţul contractului conform propunerii financiare.

Ofertant,

_________________

(numele reprezentantului legal, în clar)

_____________________

(semnătura autorizată)

FORMULARUL 20

ACORD DE ASOCIERE

in vederea participarii la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica

Conform ____________________________________________________________.

(incadrarea legala)

Noi, parti semnatare: S.C. _______________________

S.C. ________________________

ne asociem pentru a realiza in comun contractul de achizitie publica  “ ___________

__________________________________________________________________”.

(denumire obiect contract)

Activitati contractuale ce se vor realize in comun:

1. ___________________________________

2.____________________________________

… ___________________________________

Contributia financiara a fiecarei parti la realizarea sarcinilor contractului de achizitie publica comun:

_______ % S.C. ___________________________

_______ % S.C. ___________________________

Conditiile de administrare si conducere a asociatiei:

- liderul asociatiei S.C. _____________ preia responsabilitatea si primeste

instructiuni de la investitor in folosul partenerilor de asociere.

Modalitatea de impartire a rezultatelor activitatii economice desfasurate:

- conform procentelor de participare a fiecarei parti la activitatea de realizare a

sarcinilor convenite de comun acord.

Cauzele incetarii asociatiei si modul de impartire a rezultatelor lichidarii:

- incetarea asociatiei in cazul denuntarii unilaterale a unui asociat  a contractului

de asociere;

- modul de impartire a rezultatelor lichidarii este conform procentului de

participare a fiecarei parti pana la data incetarii asociatiei.

Repartizarea fizica, valorica si procentuala a contractului de achizitie publica preluate de fiecare asociat pentru executie obiectivului supus licitatiei:

_______ % S.C. ___________________________

_______ % S.C. ___________________________

Liderul asociatiei:

S.C. ______________________

Alte clauze: __________________________________________________________

___________________________________________________________________

Data completarii:						LIDERUL ASOCIATIEI,

______________						__________________

ASOCIAT,

FORMULARUL 21 - Angajament Terţ susţinător financiar

SE VA COMPLETA DACA ESTE CAZUL

Terţ susţinător financiar

..........................

(denumirea)

ANGAJAMENT

privind susţinerea financiară

a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici

Către, ................................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ..............................

(denumirea contractului de achiziţie publică), noi .......................(denumirea terţului susţinător financiar), având sediul înregistrat la .................. (adresa terţului susţinător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia ................ (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta/aceştia conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.

Acordarea susţinerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia .......... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) suma de .................................................................. (valoarea totală/parţială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică.

Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să răspundem faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de ..... (denumire ofertant/grupul de operatori economici), în baza contractului de achiziţie publică şi pentru care ...... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) a primit susţinerea financiară conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discuţiune.

Noi, ..................... (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să renunţam definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea contractantă, cât şi faţă de ............ (denumire ofertant/candidat/grupul de ofertanţi), care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.186 alin.(2) din OUG nr.34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea financiară acordată .............................................................. (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici).

Data completării,					Terţ susţinător,

(semnătură autorizată)

# FORMULARUL 22

OPERATOR ECONOMIC,

____________________

(denumirea/numele)

GRAFIC FIZIC ŞI VALORIC DE EXECUŢIE A LUCRĂRII

| Nr.crt. | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul 1 |  |  |  |  |  | ... |  | Anul 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Luna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | 2 |  | ... |  | ... |  | n |  |
|  |  | fizic % | val | fizic % | val |  |  |  |  | fizic % | val |
| 1. 2. .... | Obiect 01 Categoria de lucrări: __________________ Obiect 02 Categoria de lucrări: __________________ Obiect .... Categoria de lucrări: __________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Notă: organizarea de şantier se va evidenţia separat

Operator economic, ..................................

| ____ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

FORMULARUL 23

DECLARAŢIE DE DISPONIBILITATE*

Subsemnatul, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură a ofertantului ....................................................................................., şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că sunt angajat al ofertantului conform contract de muncă nr........................... din data ..................................................... / sunt colaborator al ofertantului conform contractului de colaborare nr......................din data........................................ Sunt de acord să particip în procedura de ofertare pentru atribuirea contractului de lucrări .......................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Declar că sunt dispus şi doresc să lucrez pe postul pentru care CV-ul meu a fost inclus, în eventualitatea că aceasta ofertă este câştigătoare, pe toată perioada până la finalizarea contractului.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

| Numele şi prenumele |  |
| --- | --- |
| Semnătura |  |
| Data |  |

* Se va completa de catre personalul responsabil pentru îndeplinirea contractului.

Atentie! Declaraţiile de disponibilitate se vor prezenta în original, vor fi semnate de persoana în cauză şi contrasemnate de reprezentantul ofertantului.

# FORMULARUL 24 – Model declaraţie iniţială privind îndeplinirea cerinţelor de calificare

SE VA COMPLETA DACA ESTE CAZUL

Operator Economic

..........................

(denumirea)

DECLARAŢIE

Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea operatorului economic), în calitate de:

- ofertant unic (cu ofertă individuală)

- ofertant asociat (cu ofertă comună)

la procedura de ................. (se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect ....................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrării), codul CPV .............organizată de ............ (denumirea autorităţii contractante), la data de................ zi/luna/an),

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că îndeplinesc criteriile de calificare astfel cum au fost solicitate în documentaţia de atribuire, după cum urmează :

Situaţia personală

Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale

Situaţia economico-financiară

Capacitatea tehnică şi/sau profesională

Standarde de asigurare a calităţii

Standarde de protecţie a mediului.

(se bifează după caz)

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate în prezenta declaraţie precum şi Anexa acesteia sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare potrivit prevederilor legale.

Data completării						Operator economic,

...................................

(semnătură autorizată)

ANEXA 1

Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea operatorului economic), în susţinerea DECLARAŢIEI menţionez succinct modul concret de îndeplinire a documentelor* aşa cum au fost solicitate în documentaţia de atribuire de către autoritatea contractantă:

A Situaţia personală:

•....................................

•………………………

•………………………

•……………………….

•………………………

B Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale:

•....................................

•………………………

•………………………

•……………………….

•………………………

C Situaţia economico-financiară:

•....................................

•………………………

•………………………

•……………………….

•………………………….

D Capacitatea tehnică şi/sau profesională:

•....................................

•………………………

•………………………

•……………………….

•………………………….

E Standarde de asigurare a calităţii:

•....................................

•………………………

•………………………

•……………………….

•………………………….

F Standarde de protecţie a mediului:

•....................................

•………………………

•………………………

•……………………….

•………………………….

*NOTĂ: dacă au fost solicitate se completează inclusiv cu diverse valori, cantităţi sau alte asemenea.

Înţeleg că în cazul în care primesc din partea autorităţii contractante o solicitare de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probează/confirmă îndeplinirea cerinţelor de calificare prezentate mai sus, mă oblig să le prezint în termenul stabilit.

Data completării 					Operator economic,

...................................

(semnătură autorizată)

# Formularul 25 – ANGAJAMENT privind susţinerea tehnica si profesională a ofertantului/grupului de operatori economici

..........................

(denumirea)

SE VA COMPLETA DACA ESTE CAZUL

ANGAJAMENT

privind susţinerea tehnica si profesională

a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici

Către, ..............................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ...................... (denumirea contractului de achiziţie publică), noi ............. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), având sediul înregistrat la .......... .............(adresa terţului susţinător tehnic şi profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia.............. (denumirea ofertantului/grupului de operatori economici) toate resursele tehnice şi profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta/aceştia, conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.

Acordarea susţinerii tehnice şi profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia .......... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) resursele tehnice şi/sau profesionale de ................................................ ..................................................................necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică.

Noi, ....................... (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că înţelegem să răspundem, în mod necondiţionat, faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de ....................... (denumire ofertant/candidatului/grupul de operatori economici), în baza contractului de achiziţie publică, şi pentru care ................ (denumire operatorul/candidatului/grupul de operatori economici) a primit susţinerea tehnică şi profesională conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discuţiune.

Noi, .................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm ca înţelegem să renunţăm definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea contractantă, cât şi faţă de ................. (denumire ofertant/grupul de ofertanţi), care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.190 alin.(2) din OUG nr.34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea tehnică şi profesională acordată .............................................................. (denumirea ofertantului/lcandidatului/grupului de operatori economici).

Data completării,					Terţ susţinător,

...........................				.....................

(semnătură autorizată)

# Formularul  26– Declaraţie terţ susţinător tehnic şi profesional

Terţ susţinător tehnic şi profesional

..........................

(denumirea)

SE VA COMPLETA DACA ESTE CAZUL

Declaraţie

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .......................... (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care dispun şi care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică............................................................. sunt reale.

Declar de asemenea că vom disponibiliza aceste resurse necondiţionat, în funcţie de necesităţile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică având ca obiect..........................................................( obiectul contractului).

LISTA

privind logistica, utilajele, instalaţiile şi echipamentele tehnice aflate în dotare si care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică

| Nr. crt | Denumire utilaj/echipament/instalaţie | Cantitate U.M. | Forma de deţinere |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Proprietate | În chirie |

Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră tehnică şi profesională oferită .............................................. ....................................................(denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici).

Data completării,						Terţ susţinător,

(semnătură autorizată)

# Formularul 27– Declaraţie terţ susţinător tehnic şi profesional

Terţ susţinător tehnic şi profesional

..........................

(denumirea)

SE VA COMPLETA DACA ESTE CAZUL

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........(denumirea terţului susţinător tehnic si profesional), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului angajat şi al cadrelor de conducere şi care urmează a fi efectiv alocat pentru indeplinirera contractului de achiziţie publică.................................................... sunt reale.

LISTA

privind personalului angajat şi al cadrelor de conducere care urmează a fi efectiv

alocate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică

|  | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Personal angajat |  |  |  |
| Din care personal de conducere |  |  |  |
| Personal efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului |  |  |  |
| Din care personal de conducere efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului |  |  |  |

Anexez declaraţiei, CV-urile personalului de conducere precum şi ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate, referitoare la experienţa anterioară, capacităţile tehnice şi personalul angajat şi cel de conducere sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ........... (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră tehnică şi profesională oferită .............................................. ....................................(denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici).

Data completării,					Terţ susţinător,

(semnătură autorizată)

?	 Conform art. 29 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare