# ROMÂNIA

Judeţul CLUJ

## Primăria CÂMPIA TURZII

Str. Laminoriştilor, Nr.2

Telefon: 368001;368002;368004 Fax: 365467

www.campiaturzii.ro e-mail: campiaturzii@campiaturzii.ro

Nr. 18668/11.07.2011

APROBAT,

ORDONATOR DE CREDITE

P R I M A R,

Dipl.ing. Ioan VASINCA

DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE

Beneficiar: MUNICIPIUL CAMPIA TURZII, JUD. CLUJ

Proiectare  şi execuţie lucrări de "Construirea unui Centru Olimpic si de Recreere,Campia Turzii, jud. Cluj" perioada 2011-2013

LICITATIE DESCHISA

Proiect finanţat prin  CREDIT FURNIZOR

Documentatia de atribuire cuprinde:

Sectiunea I: Fişa de date a achiziţiei

Sectiunea II: Clauze contractuale

Sectiunea III: Caietul de sarcini

Sectiunea IV: Formulare

Secţiunea  I

FISA DE DATE  A  ACHIZITIEI

I.a. AUTORITATEA  CONTRACTANTA

| Denumire: MUNICIPIUL CAMPIA TURZII |  |  |
| --- | --- | --- |
| Adresa: Campia Turzii, str.Laminoristilor, nr. 2 judeţul Cluj |  |  |
| Localitate: Campia Turzii | Cod postal: 405100 | Tara:România |
| Persoana de contact: Moldovan Emilia Iurean Mirela Lazar Dorina | Telefon: 0264368002 0264368335 0264366399 |  |
| E-mail: campiaturzii@campiaturzii.ro | Fax: 0264365467,0264366399 |  |
| Adresa/ele de internet (daca este cazul): www.campiaturzii.ro |  |  |

I.b  Principala activitate sau activitati ale Autoritatii contractante

□ autorităţi locale – servicii publice locale

Autoritatea contractanta achiziţionează  in  numele altei autoritati contractante   					  DA □                                           NU X

Alte informaţii si/sau clarificari pot fi obţinute:

X la adresa mai sus menţionată X altele: - In baza art.60 alin.2/OUG 34/2006, Autoritatea contractanta solicita: Corespondenta dintre autoritatea contractanta si operatorii economici, pe parcursul derularii procedurii de atribuire a contractului se va face in scris, obligatoriu prin fax sau optional prin Posta Romana sau curierat. - In baza art.62 alin.2/OUG 34/2006: Confirmarea de primire din partea operatorilor economici este obligatorie si se va face, fara a mai fi necesara precizarea expresa a autoritatii contractante, prin retransmiterea in maximum 24 ore a paginii nr.1 primite, cu numarul de inregistare de intrare de la operatorul economic. - Documentaţia de atribuire este accesibilă direct şi nerestricţionat în SEAP. Toate clarificările vor fi postate în SEAP, la secţiunea Documentaţie şi clarificări.

Date limită de primire a solicitărilor de clarificări Data: 29.07.2011, ora 16.00, adresa: str. Laminoriştilor nr. 2-4, Câmpia Turzii, jud. Cluj, fax 0264 366399 Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări : 04.08.2011

Institutia responsabila pentru solutionare contestatie:

Denumire: Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

Adresa: Bucureşti, Str Stavropoleos nr. 6, sector 3 Bucureşti

Localitatea: Bucureşti Cod postal: 030084 Tara: România

E-mail : office@cnsc.ro Telefon : 021 310.46.41

Adresa internet: www.cnsc.ro Fax : 021 310.46.42

I.c.Sursa de finantare :

| Se specifica sursele de finantare ale contractului ce urmeaza a fi atribuit: bugetul de stat, bugetul local si alte surse | Dupa caz, proiect/program finantat din fonduri comunitare DA □ NU X |
| --- | --- |

II:  OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere

II.1.1) Denumire contract: "Proiectare tehnică şi execuţie lucrări de "Construirea unui Centru Olimpic si de Recreere, Campia Turzii jud. Cluj"

II. 1.2) Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare

(a) Lucrări - Proiectare şi execuţie

"Proiectare tehnică şi execuţie lucrări de "Construirea unui Centru Olimpic si de Recreere, Campia Turzii jud. Cluj"

Principala locatie a lucrarii : localitatea Campia Turzii, jud.Cluj Cod CPV 45212200-8 – Lucrari de constructii de complexe sportive COD CPV 71322000-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice

II. 1. 3) Procedura se finalizeaza prin : Contract de achiziţie publică

II. 1.4. Durata contractului de achizitie publica – Durata contractului de achizitie publica include durata prevazuta pentru proiectarea si executia lucrarilor solicitate, perioada de rambursare a creditului. Perioada de gratie este de 18 luni = perioada de proiectare si executie Perioada maxima de rambursare a creditului este de 20 ani. Perioada minima de rambursare a creditului este de 15 ani. Durata de executie pentru proiect tehnic cu faze determinante aprobate: 60 zile. Termenul de executie a lucrarilor -16 luni Durata minima de garantie a lucrarilor este de 7 ani

II.1.5.Informaţii privind acordul cadru (dacă este cazul) : Nu este cazul

II.1.7) Divizare pe loturi : DA □ NU X

II.1.8) Oferte alternative sunt acceptate: DA □ NU X

II.2) Cantitatea sau scopul contractului

II.2.1) Total cantitati / prestatii servicii / lucrari Scopul contractului este îndeplinirea activităţilor de proiectare şi execuţie lucrări de"Construirea unui Centru Olimpic si de Recreere, Campia Turzii jud. Cluj" Valoarea maxima estimată este de 15.033.213 lei fără TVA, din care: Valoarea maxima estimata pentru proiectare este maxim 2% din valoarea lucrarilor.

II.2.2) Optiuni (daca exista): DA □ NU X Daca exista, descrierea acestor optiuni:

III. Conditii specifice contractului

| III.1 Alte conditii particulare referitoare la contract (dupa caz) III.1.1. Contract rezervat (daca DA scurta descriere ) III.1.2. Altele Plata lucrărilor se va face în funcţie de graficul de rambursare a creditului furnizor cu perioada de gratie de minim 18 luni. | DA □ NU X DA X NU □ |
| --- | --- |

IV: PROCEDURA

IV.1) Procedura selectata: LICITAŢIE DESCHISĂ

IV.2)  Etapa finala de licitatie electronica       DA  □                                         NU  X

IV.3.) Legislatia aplicata : - OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare; - Legea 337/2006 pentru aprobarea O.U.G. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii; - Hotărârea nr. 1660/2006 pentru apobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace eletronice din OUG nr. 34/2006. - HG 925 /2006, pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din O.U.G. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare; - Ordonanta de Urgenta nr. 30/12.04.2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, cu modificările şi completările ulterioare; - Hotararea nr. 942/19.07.2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, publicata in Monitorul Oficial nr. 661/01.08.2006. - Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările şi completările ulterioare; - H.G. nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii; - Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii;

V. CRITERII DE CALIFICARE SI/SAU SELECTIE

Pentru a fi declaraţi calificaţi ofertanţii trebuie să îndeplinescă următoarele cerinţe minime:

| V.1) Situatia personala a candidatului / ofertantului |  |
| --- | --- |
| Declaratii privind eligibilitatea Solicitat X Nesolicitat □ | Cerinta obligatorie pentru ofertanti: 1. Ofertantul trebuie sa completeze Formularul 6. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste formular. |
| Declaraţie privind neâncadrarea în prevederile art.181 Solicitat X Nesolicitat □ | Cerinta obligatorie pentru ofertanti: 1. Ofertantul trebuie sa completeze Formularul 7. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste formular. Poate fi exclus dintr-o procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica, respectiv nu este eligibil, orice ofertant care se afla in oricare dintre urmatoarele situatii: a) a intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul -sindic; - nu si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit; d)în ultimii 2 ani nu şi-a îndeplinit în mod defectuos obligaţiile contractuale, din motive imputabile ofertantului în cauză, fapt care a produs sau este de natură să producă grave prejudicii beneficiarilor acestuia; e) a fost condamnat, in ultimii 3 ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala; f) prezintă informaţii false sau nu prezintă informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă, în scopul îndeplinirii cerinţelor de calificare şi selecţie. |
| Declaraţie privind calitatea de participant la procedură Solicitat X Nesolicitat □ | Cerinta obligatorie pentru ofertanti: 1. Ofertantul trebuie sa completeze Formularul 8. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste formular. |
| Declaratie privind indeplinirea obligatiilor Solicitat X Nesolicitat □ | Cerinta obligatorie pentru ofertanti: 1.Certificat fiscal privind plata taxelor şi impozitelor la bugetul consolidat, valabil la data deschiderii ofertelor. 2.Certificat fiscal privind plata taxelor şi impozitelor la bugetul local, valabil la data deschiderii ofertelor. Pentru a demonstra această cerinţă vor fi prezentate documente edificatoare: - certificate fiscale - pentru operatorii economici străini: alte documente echivalente în cazul în care în ţara de origine a operatorului economic nu se emit documente de natura certificatelor fiscale. Certificatele fiscale, precum şi documentele echivalente (pentru operatorii economici străini), se vor prezenta in original sau copie legalizata. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste certificate. Va fi exclus de la procedură operatorul economic care nu si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor si taxelor si contributiilor la asigurarile sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit, conform art.181, lit.c) din OUG 34/2006; Observaţie: Impozitele şi taxele pentru care s-au acordat înlesniri la plată (amânări, eşalonări, rambursari de TVA etc.) de către organele competente nu se consideră obligaţii exigibile de plată, în măsura în care s-au respectat condiţiile impuse la acordarea înlesnirilor si se prezinta documente justificative. Certificatele prezentate se vor afla în mod obligatoriu în termenul de valabilitate precizat de autoritatea emitentă. |
| V.2) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare) |  |
| Persoane juridice/fizice romane Solicitat X Nesolicitat □ | Cerinta obligatorie pentru ofertanti: Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Camera de Comert si Industrie nationala sau teritoriala, din care sa rezulte domeniile de activitate (ce trebuie să corespundă categoriei de lucrari executate). In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest document. Certificatul constatator se va prezenta in original sau copie legalizata. |
| Persoane juridice /fizice straine Solicitat X Nesolicitat □ | Cerinţă obligatorie: Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident, precum si un Certificat de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) valabil pentru anul calendaristic in curs. |
| V. 3.) Situatia economico-financiara |  |
| V.3.1. Informatii privind situatia economico-financiara Solicitat X Nesolicitat □ | Cerinţă obligatorie: 1. Declararea cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani (2008, 2009, 2010 ) prin completarea Formularului 9 - Informaţii generale despre ofertant. Nivel minim impus: Cifra de afaceri medie pe ultimii 3 ani trebuie sa fie de minim 30.000.000 lei. 2. Bilanţul contabil la 31.12.2008, 31.12.2009, 31.12.2010, însoţit de contul de profit şi pierdere (copie). Bilanţul contabil trebuie vizat şi înregistrat la DGFP. |
| V.4.) Capacitatea tehnica si sau profesionala Capacitatea tehnică şi/sau profesională a operatorului economic poate fi susţinută şi de o altă persoană, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între ofertant şi persoana respectivă, conform art.190 din O.U.G. nr.34/2006. În cazul în care ofertantul îşi demonstreză capacitatea tehnică şi profesională invocând susţinerea acordată, atunci acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază prin prezentarea unui angajament ferm, încheiat în formă autentică – Formularul 25, respectiv Formularul 26 şi/sau Formularul 27, după caz - se va face dovada resurselor tehnice si/sau profesionale invocate, prin depunerea de documente justificative. Persoana care asigură susţinea tehnică şi profesională nu trebuie să se afle în situaţia care determină excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art.180 din O.U.G. nr.34/2006. |  |
| V.4.1. Informatii privind capacitatea tehnica Solicitat X Nesolicitat □ | Cerinta obligatorie pentru ofertanti: 1. Declaraţie + Lista privind principalele servicii prestate în ultimii 3 ani - Formularul 10.a. 2. Declaraţie + Lista privind principalele lucrări executate în ultimii 5 ani - Formularul 10.b. Lista va cuprinde: - valoarea lucrărilor; - perioada şi locul execuţiei lucrărilor; - modul de îndeplinire a obligaţiilor (termen de execuţie înscris în contract şi data finalizării lucrărilor, înscrisă în procesul verbal de recepţie finală); - beneficiari, indiferent dacă aceştia sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi. |
| V.4.2. Lista de experienţă similară Solicitat X Nesolicitat □ | Prin experienta similara se intelege lucrari similare ca natură şi complexitate cu obiectul contractului. A. Cerinte obligatorii pentru servicii de proiectare: 1. Completare Formularul 11.a. - Fisa de informatii privind experienta similara pentru proiectare. Nivel minim impus: Prezentarea unui contract finalizat sau prezentarea de documente care sa certifice finalizarea prestarii serviciilor avand ca obiect proiectarea unui obiectiv sportiv. Se solicita atasarea în copie a contractului de proiectare impus ca nivel minim, precum şi a documentelor constatatoare emise de catre beneficiarii contractului prin care se confirmă îndeplinirea în bune condiţii a contractelor (procesul verbal de predare-primire al proiectului tehnic ). B. Cerinte obligatorii pentru executantul lucrării: 2. Completare Formularul 11.b. - Fisa de informatii privind experienta similara pentru execuţie. Nivel minim impus: Finalizarea a minim 1 contract – maxim 5 contracte care fac obiectul procedurii si care insumate sa ajunga la valoarea de 14 732 548,74 lei, reprezentand valoarea estimata a executiei lucrarii. Se solicita atasarea în copie a contractelor de lucrări impuse ca nivel minim, precum şi a documentelor constatatoare emise de catre beneficiarii contractului prin care se confirma îndeplinirea în bune condiţii a contractului procese verbale de receptie finală sau procese verbale de recepţie la terminarea lucrarilor. |
| V.4.3. Recomandari din partea altor beneficiari Solicitat X Nesolicitat □ | Cerinta obligatorie : Recomandari (documente constatatoare) din partea beneficiarilor pentru contractele impuse ca nivel minim, atât pentru servicii de proiectare cât şi pentru executantul lucrării. (recomandarile trebuie sa cuprinda cel puţin: modul de îndeplinire a obligaţiilor contractuale pe parcursul derulării contractului respectiv, neconformităţi care au condus la refaceri parţiale sau totale de lucrări, cazuri de accidente tehnice produse din vina exclusiva a contractantului, recepţii amânate sau respinse din cauza nerespectarii parametrilor de calitate) In cazul în care ofertantul are calificativul “satisfăcător” sau “nesatisfăcător” acesta va fi exclus din procedura. |
| V.4.4. Informaţii privind personalul tehnic de specialitate responsabil pentru execuţia lucrărilor Solicitat X Nesolicitat □ | A. Cerinte obligatorii pentru servicii de proiectare: 1. Declaraţie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii trei ani – Formular 13. 2. Personalul responsabil cu îndeplinirea contractului de prestării servicii de proiectare – Anexa 1 la Formularul 13 Lista trebuie să conţină în mod obligatoriu: - inginer constructor cu specializarea construcţii civile , cu experienţă minim 8 ani în proiectare lucrări de constructii; - arhitect cu o vechime minima de 8 ani în proiectare lucrări de constructii; - inginer instalator cu specializarea instalatii pentru constructii civile cu o vechime minima de 8 ani Pentru fiecare persoană nominalizată se va prezenta câte un CV semnat în original de către titular şi autorizat de către ofertant. La fiecare CV se vor atasa documente probatorii (dipome studii universitare, alte calificari/perfectionari, alte documente privind experienta generala si specifica in domeniu). B. Cerinte obligatorii pentru executantul lucrării: 1. Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii trei ani – Formular 13. 2. Personal responsabil cu îndeplinirea contractului de execuţie - Anexa 2 la Formularul 13. Lista trebuie să conţină în mod obligatoriu: - Şef şantier, persoană cu studii superioare, absolvent al Facultăţii de Construcţii, inginer CCIA cu diploma de manager de proiect, cu minim 8 ani de experienta -Sef santier adjunct, persoana cu studii superioare, absolvent al Facultatii de Constructii, inginer CCIA, cu minim 8 ani de experienta. - Responsabil tehnic de executie care să fie atestat in domeniul construcţiilor, atestat dovedit cu Certificat de atestare tehnico-profesională, însoţit de legitimaţie vizată la zi (copie după documente certificate pentru conformitate cu originalul). - Resposabil cu Controlul calităţii lucrărilor în domeniul construcţiilor edilitare, se solicită copie documente doveditoare ale specializării în domeniu; - Responsabil SSM (specialist în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă) - se solicită copie documente doveditoare ale specializării în domeniu; Persoanele propuse pentru poziţiile de mai sus vor fi diferite. Pentru fiecare persoană nominalizată se va prezenta câte un CV semnat în original de către titular şi autorizat de către ofertant. La fiecare CV se vor ataşa documente probatorii (dipome studii universitare, alte calificari/perfectionari, alte documente privind experienta generala si specifica in domeniu). Notă: Se vor prezenta contractele vizate ITM/ contracte de prestarii servicii, pentru personal de specialitate şi experţi care vor avea roluri esenţiale în îndeplinirea contractului, considerat de Autoritatea contractantă ca fiind strict necesar îndeplinirii în bune condiţii a contractului (contractele vor fi încheiate pe o perioadă minimă egală cu durata de execuţie a lucrărilor). |
| V.4.5. Informatii privind subcontractantii Solicitat X Nesolicitat □ | Se va completa Formularul 17 cu subcontractanţii şi specializarea acestora . Atenţie: a. În cazul în care pentru îndeplinirea contractului nu este necesară subcontractarea, operatorul economic va face precizarea „nu este cazul” în cadrul formularului menţionat mai sus. b. Resursele materiale şi umane ale subcontractanţilor declaraţi se vor lua în considerare pentru partea lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit, dacă sunt prezentate documente relevante în acest sens de către ofertantul care invocă susţinerea din partea subcontractanţilor. |
| V.4.6. Informatii privind dotările specifice necesare îndeplinirii contractului Solicitat X Nesolicitat □ | Cerinta obligatorie pentru ofertanti: Declaraţie referitoare la echipamente tehnice şi utilajele din dotare necesare în vederea asigurării calităţii lucrărilor - se va completa Formularul 12 – se va completa separat pentru serviciile de proiectare şi separat pentru execuţia de lucrări. Utilajele din dotare trebuie să fie în corespondenţă cu lucrările executate. Asigurarea de catre ofertant a acelor echipamente, utilaje, mijloace de transport, laboratoare, baze de productie, alte mijloace fixe si dotari care sunt considerate strict necesare pentru indeplinirea contractului de lucrari. Dotare tehnică minimă:Completare Formular 7 Ofertantul trebuie sa detina minim urmatoarea dotarea tehnica proprie / inchiriata /contracte/angajamente de furnizare : buldoexcavator(incarcator frontal) – 1 buc; excavator – 1 buc autograder– 1 buc buldozer pe senile 81-180cp compactor static,cu rulouri(valturi),de 14tf maşină de prelucrat oţel beton (tăiat, îndreptat şi îndoit), atestată ICECON pompă de beton atestată ICECON panouri cofrag autobetoniere autocamioane Toate actele privind utilajele solicitate se vor prezenta in copii legalizate. Rapoartele de inspecţie ICECON vor fi însoţite de anexe. - laborator de gradul II pentru beton (în cazul unei asocieri condiţia este îndeplinită prin cumul ) Nerespectarea acestor conditii obligatorii duce la declararea ofertei ca inacceptabila. Pentru utilajele şi echipamentele tehnice proprii se va ataşa în copie: contract de vânzare-cumpărare / facturi fiscale, contract de leasing, valabil pe întreaga perioadă de derulare a contractului, alte documente doveditoare. Declaraţie pe propia răspundere că dotările tehnice solicitate mai sus nu vor fi angajate pe perioada derulării contractului în alte lucrări. În cazul dotărilor deţinute prin închiriere, declaraţia va fi dată atât de locator, cât şi de către ofertant |
| V.4.7 . Declaraţie privind respectarea reglementărilor privind condiţiile de muncă şi protecţia muncii Solicitat X Nesolicitat □ | Cerinta obligatorie pentru ofertanti: Se va completa Formularul 19 |
| Certificate de atestare a calităţii |  |
| V.5. Cerinţe privind standardele de asigurare a calităţii Solicitat X Nesolicitat □ | Cerinta obligatorie pentru ofertanti: Certificat de atestare a calităţii implementat ISO 9001, sau echivalent, în domeniul lucrărilor supuse ofertării pentru executant (copie legalizata ). Atenţie: În cazul unei asocieri cel putin unul dintre asociati va prezenta acest certificat. |
| V.6. Cerinţe privind standardele de protectie a mediului Solicitat X Nesolicitat □ | Cerinta obligatorie pentru ofertanti: Certificat de atestare a calităţii implementat ISO 14001, sau echivalent, în domeniul lucrărilor supuse ofertării pentru executant (copie legalizata). Certificat de atestare a calităţii implementat SR OHSAS 18001/2008 Sistemul de Management al Sanatatii si Securitatii Ocupationale, sau echivalent, în domeniul lucrărilor supuse ofertării pentru executant (copie legalizata). Certificat de atestare a calităţii implementat SA 8000:2008 - Standard de Responsabilitate Sociala sau echivalent Atentie: In cazul unei asocieri cel putin unul dintre cei doi asociati va prezenta acest certificat Certificatul/documentul prezentat trebuie sa se afle în perioada de valabilitate si nu poate fi sustinut de catre alta persoana. Nu se accepta situaţia în care operatorul economic dovedeste ca se afla în curs de certificare. Prin exceptie, se poate face dovada certificarii prin prezentarea unui document in care sa se precizeze ca auditul de certificare a fost finalizat, urmand ca operatorul economic sa primeasca certificarea propriu-zisa. |
| Nota: Nu vor fi acceptate documente care atesta ca operatorul economic este in curs de obtinerea certificatului solicitat, in acesta situatie operatorii fiind descalificati. Atenţie: În cazul în care se uzează de dreptul prevăzut la art.11 alin. (4) din Hotararea nr.925/2006, ofertantul are obligaţia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probează/confirmă îndeplinirea cerinţelor de calificare în termen de minim 3 zile lucrătoare de la data solicitării autorităţii contractante. Iniţial, operatorul economic, poate completa o Declaraţie pentru îndeplinirea cerinţelor de calificare, conform Formularului 24. |  |
| VI. Reguli de participare la procedura de atribuire |  |
| VI. Informaţii privind asocierea Solicitat X Nesolicitat □ | Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a fi obligati sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea. Ofertantii asociati nu au dreptul de a depune, pe langa oferta comuna, alte oferte in mod individual sau in alta asociere ori de a participa in calitate de subcontractant la procedura. Cerinta minima : Completarea Formularului 20 - „Acord de asociere”. Fiecare asociat în parte trebuie să îndeplinească cerinţele privind eligibilitatea, înregistrarea.( conform art. V.1,V.2) În cazul asocierii mai multor operatori economici care depun ofertă comună, situaţia economico-financiară şi capacitatea tehnică şi profesională se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului de asociaţi (art.: V.3, V.4 din prezenta fişă de date a achiziţiei) Notă: Autoritatea contractanta solicita: - legalizarea asocierii numai in cazul in care oferta este declarata castigatoare; - nominalizarea liderului de asociatie; - pastrarea asocierii pe toata durata executiei contractului de achizitie publica; - acceptul ca decontarile se vor face pe liderul de asociatie – declaratie asociaţi. |

VII. PREZENTAREA OFERTEI

| VII.1) Limba de redactare a ofertei | Limba de redactare a ofertei este limba romana. Documentele emise de institutii/organisme oficiale din tara in care ofertantii straini sunt rezidenti pot fi prezentate in limba originala, cu conditia ca acestea sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana. |
| --- | --- |
| VII.2) Perioada de valabilitate a ofertei | 12 luni de la data limita de depunere a ofertelor. Orice oferta valabila pentru o perioada mai mica decat aceasta va fi respinsa de comisia de evaluare, ca fiind inadmisibila. |
| VII.3) Garantie de participare Solicitat X Nesolicitat □ | Garantia de participare se va constitui in cuantum de 150.000 lei. Perioada de valabilitate a garantiei de participare este: 12 luni de la data limita de depunere a ofertelor. În caz de neprezentare a dovezii achitării garanţiei de participare în original, în şedinţa de deschidere, înainte de deschiderea ofertelor, oferta va fi respins fără a fi deschisă şi va fi returnată ofertantului. I.M.M.-urile pot constitui garanţia de participare în valoare de 50% din cuantumul garanţiei pentru participare. În vederea reducerii garanţiei de participare la 50% din valoare, se vor prezenta dovezile privind calitatea de I.M.M.: -Declaratia privind încadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii ( anexa 1 din Ordonanta nr. 27/2006); Calculul pentru intreprinderile partenere sau legate (anexa 2 din Ordonanta nr. 27/2006 ) Pentru a putea beneficia de prevederile art. 16 alin. (2) din Legea 346/2004 privind stimularea întreprinderile mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, este necesar ca toţi asociaţii sau subcontractanţii să facă dovada că reprezintă o întreprindere mică sau mijlocie. Autoritatea Contractanta are dreptul de a retine garantia pentru participare, ofertantul pierzând suma constituita, atunci cand acesta din urma se afla in oricare dintre urmatoarele situatii: - isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia; - oferta sa fiind stabilita castigatoare, nu constituie garanţia de bună execuţie în perioada de valabilitate a ofertei şi, oricum, nu mai târziu de 15 zile de la semnarea contractului. Garantia pentru participare, constituita de ofertantul a carui oferta a fost stabilita ca fiind castigatoare, se returneaza de catre Autoritatea Contractanta in cel mult 3 zile de la data constituirii garantiei de buna executie, conform O.U.G. nr. 34/2006. Garantia pentru participare, constituita de ofertantii ale caror oferte nu au fost stabilite ca fiind castigatoare, se returneaza de catre autoritatea contractanta imediat dupa semnarea contractului, dar nu mai tarziu de 3 zile lucratoare de la data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei. In cazul unei asocieri, Scrisoarea de garantie bancara va fi emisa în numele şi pentru Liderul Asocierii. |
| VII.4. Modul de constituire a garanţiei de participare | Forma de constituire a garanţiei de participare în conformitate cu prevederile art. 86 din H.G. nr. 925/2006: a) un instrument de garantare irevocabil emis, în condiţiile legii, de o societate bancară ori de o societate de asigurări; sau b) ordin de plată în contul RO70TREZ2195002XXX002783, deschis la Trezoreria municipiului Turda, cod fiscal 4354566, pe care să fie specificat explicit scopul plăţii şi cu condiţia confirmării acestuia de către banca emitentă până la data deschiderii ofertelor; Ofertele care nu sunt insotite de dovada constituirii garantiei pentru participare vor fi respinse si returnate la deschidere. |
| VII.5) Modul de prezentare a propunerii tehnice Solicitat X Nesolicitat □ | S Ofertantul va elabora propunerea tehnica astfel incât aceasta sa respecte in totalitate cerintele prevazute in Caietul de sarcini. Propunerea tehnică va conţine: - Memoriu tehnic care să demonstreze corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile din caietul de sarcini. - Lista cuprinzând cantităţile de lucrări, pe categorii de lucrări, pentru fiecare obiectiv in parte; - Lista cuprinzând consumurile de resurse materiale pentru fiecare obiectiv în parte; - Lista cuprinzând consumurile de manoperă pentru fiecre obiectiv în parte; - Lista cuprinzând consumurile de ore de funcţionare a utilajelor pentru fiecare obictiv în parte; - Lista cuprinzând consumurile privind transporturile pentru fiecare obiectiv în parte. - Graficul fizic şi valoric de execuţie a lucrărilor - Formularul 22. Prezentarea listelor de cantitati se va face cu respectarea OBLIGATORIE a legislatiei in vigoare, HG 28/2008 si Ordin 863/2008 .Încadrarea lucrărilor ce urmează a fi executate pe articole de deviz se vor face conform Indicatoarelor de Norme de Deviz Seria 1981. În vederea analizării ofertei, ofertanţii vor prezenta: - pentru principalele materiale şi echipamente – confirmarea preţurilor unitare prin oferte scrise de la producători sau furnizori, aferente perioadei de elaborare a ofertelor; - pentru utilaje şi transport – confirmare tarife cu documente justificative. Suma totala pentru cheltuielile indirecte şi profit trebuie să fie maxim 15 %. Cota de organizare de şantier va fi de maxim 2%. Toate documentele reprezentând propunerea tehnică se vor introduce într-un plic separat, închis, sigilat şi marcat cu textul "Propunere tehnică". În cazul în care pe parcursul executării lucrărilor se identifică erori, omisiuni, ambiguităţi, discrepanţe sau alte deficienţe in elaborarea listelor de cantitati, acestea şi lucrările aferente acestora vor fi remediate pe cheltuiala executantului. |
| VII.6) Modul de prezentare a propunerii financiare Solicitat X Nesolicitat □ | Propunerea financiara va cuprinde: ● Formularul de oferta -formularul 4 ● Dovada ca dispune de surse de finantare: ● Graficul de rambursare a creditului furnizor ● Listele de cantitati ●Contractul de proiectare si executie de lucrari –Formularul 11 ● Formularul 4 va cuprinde Costul total a ofertei care va cu si fara TVA, in lei si euro la cursul din ziua de 08.07.2011; 1EURO= 4,2037 LEI. Costul total = valoarea proiectarii + valoarea lucrarilor care urmeaza a fi executate +costul de finantare. Costul de finantare va cuprinde dobanda si alte cheltuieli de finantare, care vor fi evidentiate separat. 1.In cazul in care ofertantul face dovada ca dispune de obtinerea creditului (angajamentul bancii, etc.), ofertantul va prezenta scrisoare de confort, acord, pre-contract sau contract in care sa se precizeze: -numele creditorului - valoarea creditului in lei -termenul pentru care se acorda creditul si numele lucrarii pentru care se acorda creditul. 2. In cazul in care ofertantul are surse proprii ofertantul va prezenta dovada ca dispune de resursele financiare necesare indeplinirii contractului de lucrari. Cerinte obigatorii : -Perioada de gratie este perioada de proiectare si executie a lucrarilor . In perioada de gratie se va plati numai dobanda aferenta situatiilor de lucrari acceptate , conform graficului de rambursare -Perioada maxima de rambursare a creditului furnizor este de 20 ani. -Perioada minima de rambursare a creditului este de 15 ani. -DAE maxim acceptat este 8 %. - TVA- ul aferent contractului de proiectare si executie se va suporta de la bugetul local, fara a fi inclus in valoarea finantarii. -Nu se accepta rotunjiri. Plata contractului se va face prin emiterea unor bilete la ordin, trimestriale, in baza facturii emise de executant si in conformitate cu situatiile de lucrari acceptate. Pentru perioada de rambursare se vor emite bilete la ordin cu scadenta lunara. ● Graficul de rambursare a creditului furnizor Graficul de rambursare trebuie sa cuprinda: - rata lunara, in lei -dobanda, in lei - alte costuri de finantare - se va evidentia fiecare cost in parte, in lei Graficul de rambursare se va face cu si fara TVA in LEI. Achizitorul poate face rambursarea anticipat in limita bugetului cu acordul executantului. |
| VII.7) Modul de prezentarea ofertei | Numarul de exemplare: 2 Ofertantul trebuie sa prezinte oferta: 1(unu) exemplar ORIGINAL şi 1(una) COPIE Documentele de calificare, propunerea tehnică şi propunerea financiară se vor îndosaria separat, vor avea fiecare câte un opis (în care vor fi menţionate toate documentele solicitate în documentaţia de atribuire, cu indicarea paginii la care se află documentul – în ordinea din documentaţia de atribuire), iar fiecare filă va fi numerotată şi semnată olograf de către reprezentantul autorizat al ofertantului împuternicit să angajeze ofertantul în contract, pentru fiecare dosar în parte, separat. Filele cu informaţii pe verso vor fi şi ele semnate. În cazul în care există subcontractanţi sau asociaţi, documentele de acelaşi tip se vor aşeza în dosare separate cu opis distinct pentru fiecare asociat/subcontractant (se vor atasa mai întâi documentele solicitate pentru ofertant sau liderul de asociaţie, apoi pentru asociaţi, după care pentru subcontractanţi). Documentele de calificare, propunerea tehnică şi propunerea financiară se vor introduce în plicuri distincte, sigilate şi marcate corespunzător, astfel: Plicul 1: DOCUMENTE DE CALIFICARE – ORIGINAL Plicul 2: PROPUNERE TEHNICĂ –ORIGINAL Plicu 3: PROPUNERE FINANCIARĂ – ORIGINAL Plicurile 1,2 şi 3 se vor introduce într-un plic A, marcat cu inscripţia: A – ORIGINAL. Plicul 4: DOCUMENTE DE CALIFICARE – COPIE Plicul 5: PROPUNERE TEHNIC Ă – COPIE Plicul 6: PROPUNERE FINANCIAR Ă – COPIE Plicurile 4,5 şi 6 se vor introduce într-un plic B marcat cu inscripţia: B – COPIE. Fiecare din cele 6 plicuri, precum şi plicurile A şi B vor fi inscripţionate şi cu denumirea ofertantului/ liderului de asociaţie, adresa ofertantului; telefon şi fax. Plicurile A şi B se vor introduce într-un plic exterior, iar pe acest plic (colet) se vor mentiona numai: - Adresa Autoritatii Contractante: str. Laminoriştilor nr.2, Câmpia Turzii - Ofertă pentru achiziţia publică "Proiectare tehnică şi execuţie lucrări de " "Construirea unui Centru Olimpic si de Recreere,Campia Turzii, jud. Cluj" - mentiunea: “A nu se deschide până în data de 16.08.2011., ora 11.00„ - ATENŢIE - nu se va scrie denumirea ofertentului pe plicul exterior. Pe lângă documentele de calificare, cele cuprinse în propunerea tehnică şi cea financiară solicitate, în afara ofertei sigilate se vor prezenta şi următoarele documente: - Scrisoarea de înaintare – Ofertantul trebuie să prezinte scrisoarea de înaintare în conformitate cu formularul 1; - Împuternicirea scrisă, copie act identitate din partea ofertantului, pentru persoanele desemnate să participe la deschiderea ofertelor; - Dovada constituirii garanţiei de participare, în original Toate plicurile, pachetele, coletele etc., vor fi sigilate corespunzător, astfel încât la şedinţa de deschidere să se poată constata integritatea plicurilor. Plicurile interioare trebuie să fie marcate cu denumirea şi adresa exactă a ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei fără a fi deschisă, în cazul în care oferta este declarată întarziată sau daca ofertantul nu prezinta scrisoare de garantie de participare. Fiecare pagină, din exemplarul original al ofertei, va fi semnată şi stampilată de persoana împuternicită. În situaţia în care documentul trebuie prezentat într-o anumit formă (ex. legalizat) acesta va fi prezentat în mod obligatoriu în forma solicitată prin fişa de date pentru a fi valabil/luat în considerare. În situaţia în care o asociaţie de firme depun o ofertă comună fiecare asociat va prezenta documentaţia de calificare solicitată în dosar separat în acelaşi plic 1, 4.Ofertantul va suporta toate costurile asociate elaborării, depunerii şi prezentării ofertei. În mod obligatoriu trebuie să fie identitate între exemplarul original şi copiile acestuia. Documentaţia va fi însoţită în mod obligatoriu de un opis, se va specifica pagina la care figurează fiecare document. Documentaţia de calificare un opis, propunerea tehnic un opis, propunerea financiar un opis. A nu se folosi prescurtări. Documentele emise de autoritile competente vor fi, în mod obligatoriu, SUB SANCTIUNEA DESCALIFICĂRII OFERTANTULUI, valabile la data deschiderii ofertelor. În cazul documentelor emise de instituţii/organisme oficiale abilitate în acest sens documentele respective trebuie să fie semnate şi parafate asa cum a fost prevazut in fisa de date la solicitarea fiecarui document in parte,orice alt document pentru care nu s-a prevazut o conditie de forma si nu e prezentat in orginal va purta mentiunea conform cu originalul. Autoritatea contractanta va solicita, pe parcursul evaluării, numai informaţii suplimentare, dacă este necesar, nu cele solicitate prin fisa de date. Neprezentarea propunerii tehnice şi/sau financiare are ca efect descalificarea ofertantului. Ofertele nu se deschid înainte de verificarea împuternicirilor reprezentanţilor ofertantilor prezenţi la şedinţa de deschidere. Persoanele care pot asista la deschiderea ofertelor: 1) membrii şi experţi ai comisiei de evaluare 2) reprezentanii autorizaţi sau împuterniciţi ai ofertanţilor; 3) observatorii desemnaţi de către Unitatea pentru Coordonarea şi Verificarea Achiziiilor Publice; 4) alte persoane autorizate de Autoritatea contractantă. |
| VII.8) Posibilitatea retragerii sau modificarii ofertei | Orice ofertant are dreptul de a-si modifica sau a-si retrage oferta numai inainte de data limita stabilita pentru depunere a ofertelor si numai printr-o solicitare scrisa in acest sens. In cazul in care ofertantul doreste sa opereze modificari in oferta deja depusa, acesta are obligatia de a asigura primirea si inregistrarea modificarilor respective de catre Autoritatea Contractanta pana la data limita pentru depunerea ofertelor. Ofertantul nu are dreptul de a-si retrage sau a-si modifica oferta dupa expirarea datei limita pentru depunere a ofertelor, sub sanctiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica si a executarii garantiei pentru participare. Oferta care este depusa/transmisa la o alta adresa a autoritatii contractante decat cea stabilita in anuntul sau in invitatia de participare, ori care este primita de catre autoritatea contractanta dupa expirarea datei limita pentru depunere se returneaza nedeschisa. |
| VII. 9) Data limită pentru depunerea ofertelor | Data limită de depunere a ofertelor: 16.08.2011 ora 10.00 la sediul autorităţii contractante sau prin poştă la adresa specificată la punctul I. Ofertele vor fi înregistrate cu număr, dată şi oră. Orice ofertă depusă după data şi ora limită vor fi consemnate în procesul verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor ca fiind întârziate, şi vor fi transmise nedeschise prin poştă ofertanţilor respectivi. |
| VII. 10) Data, ora şi locul deschiderii ofertelor | Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul autorităţii contractante din localitatea Campia Turzii, judeţul Cluj, în data de 16.08.2011 ora 11.00. In cadrul sedintei de deschidere nu este permisa respingerea niciunei oferte, cu exceptia celor care se incadreaza in una dintre urmatoarele situatii: a) au fost depuse dupa data si ora limita de depunere sau la o alta adresa decat cele stabilite in invitatia de participare; b) nu sunt insotite de garantia de participare astfel cum a fost solicitata in documentatia de atribuire. Sedinta de deschidere se finalizeaza printr-un proces-verbal semnat de membrii comisiei de evaluare, de expertii cooptati si de reprezentantii operatorilor economici, in care se consemneaza modul de desfasurare a sedintei respective, aspectele formale constatate la deschiderea ofertelor, elementele principale ale fiecarei oferte. Orice decizie cu privire la calificarea ofertantilor sau, cu privire la evaluarea ofertelor se adopta de catre comisia de evaluare in cadrul unor sedinte ulterioare sedintei de deschidere a ofertelor. Deschiderea ofertelor se va face de catre comisia de evaluare la data si in locul indicate in anuntul de participare. |
| VII. 11) Costul asociat elaborarii si prezentarii ofertei | Ofertantul va suporta toate costurile asociate elaborarii si prezentarii ofertei sale, precum si a documentelor care o insotesc, iar Autoritatea Contractanta nu va fi responsabila sau raspunzatoare pentru costurile respective. |

VIII. CRITERII DE ATRIBUIRE:

VIII.1) Preţul cel mai scăzut X

VIII.2) Cea mai avantajoasă ofertă economică -

IX. Atribuirea contractului de achiziţie publică

| IX.1. Criteriul de atribuirea a contractului de achiziţie publică | Criteriul pe baza caruia se atribuie contractul de achizitie publica este "pretul cel mai scazut" si nu poate fi schimbat pe toata durata de aplicare a procedeului de atribuire a contractului respectiv. În termen de 20 de zile de la data deschiderii ofertelor, autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili oferta câştigătoare, pe baza criteriului de atribuire precizat în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire, în condiţiile în care ofertantul respectiv îndeplineşte criteriile de selecţie şi calificare impuse. În cazuri temeinic motivate, autoritatea contractantă poate prelungi o singură dată perioada de evaluare. In cazul in care procedura se anuleaza, ofertantii vor fi notificati de catre Autoritatea Contractanta. Anularea procedurii poate fi decisa cand: - au fost depuse numai oferte inacceptabile si/sau neconforme. - nu a fost depusă nici o ofertă sau au fost depuse oferte, care deşi pot fi luate în considerare, nu pot fi comparate datorită modului neuniform de abordare a soluţiilor tehnice si/sau financiare - abateri grave de la prevederile legislative afectează procedura de atribuire sau este imposibila incheierea contractului. Oferta care este declarată câştigătoare trebuie să îndeplinească specificaţiile tehnice minime considerate obligatorii, astfel cum sunt acestea stabilite prin Caietul de sarcini. Autoritatea Contractanta va incheia contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertelor, conform prevederilor art. 205 din OUG nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de contractelor de concesiune de servicii. |
| --- | --- |
| IX.2 Ajustarea pretului contractului DA □ NU X | Preţul contractului este ferm pe toată perioada de derulare a contractului |
| IX.3. Garantia de buna executie a contractului Solicitat □ Nesolicitat X | Garanţia de bună execuţie a contractului este stabilită la 10% din valoarea contractului. Garanţia de buna execuţie se constiuie în conformitate cu prevederile art. 90 alin. (1) H.G nr.925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. În cazul în care garanţia de bună execuţie se constituie prin reţineri succesive din situaţiile de plată suma iniţială pe care o va depune contractantul în contul deschis la dispoziţia autorităţii contractante va fi de minim 0,5% din preţul contractului. |
| X. TERMENELE DE DEPUNERE A CONTESTAŢIEI |  |
| Contestaţia poate fi depusă în cel mult 11 zile de la data luării la cunoştinţă de către contestator de un act al autorităţii contractante pe care acesta îl consideră nelegal. |  |

XI. INSTITUTIILE COMPETENTE DE LA CARE OPERATORII ECONOMICI POT OBTINE INFORMATII PRIVIND REGLEMENTARILE REFERITOARE LA:

- IMPOZITARE: M.F.P.  www.mfinante.ro

- PROTECTIA MEDIULUI: MINISTERUL MEDIULUI – www.mmediu.ro

- CONDITIILE DE MUNCA SI PROTECTIA MUNCII: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI PROTECTIEI SOCIALE – www.mmssf.ro

INTOCMIT

Director General -Ec. Emilia MOLDOVAN

Sef S.T.I.P – Ing. Mirela IUREAN

AVIZAT,

Cons. jr. Dorina LAZĂR

Secţiunea a II-a

CONTRACT DE PROIECTARE ŞI EXECUŢIE DE LUCRĂRI

În temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de lucrări,

între

MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII, adresa sediu: Primăria Municipiului Câmpia Turzii,str. Laminoriştilor, nr. 2, jud. Cluj, telefon 0264/368001, fax 0264/365467, cod de înregistrare fiscală nr. 4354566, cont nr. RO94TREZ22024510220XXXXX deschis la Trezoreria Câmpia Turzii, reprezentat prin dl. ing.dipl. Vasinca Ioan, având funcţia de Primar, şi d-na ec. Moldovan Emilia, având funcţia de Director General,în calitate de achizitor, pe de o parte

şi

……... ................ ...........................  …………….  denumirea  operatorului economic  cu sediul în  .................................................................. telefon/fax .............................................. număr de înmatriculare în Registrul Comerţului .................................................. cod fiscal ................................... având cont deschis la cont (trezorerie, bancă) .........................................................reprezentat prin domnul/doamna ............................................................................................... (numele şi prenumele  conducătorului), având funcţia de ..............................................., în calitate de executant, pe de altă parte.

Articolul 2. Definiţii

În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

- contract –prezentul contract şi toate anexele sale;

- achizitor şi executant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

- preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract;

- amplasamentul lucrării - locul unde executantul execută lucrarea;

- forţa majoră - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;

- zi - zi calendaristică; an - 365 zile.

- ordin administrativ: orice instrucţiune sau ordin emis de achizitor către executant privind execuţia lucrărilor.

- act adiţional: document ce modifica termenii şi condiţiile contractului de execuţie.

- conflict de interese înseamnă orice eveniment influenţând capacitatea executantului de a exprima o opinie profesională obiectivă şi imparţială, sau care îl împiedică pe acesta, în orice moment, să acorde prioritate intereselor achizitorului sau interesului public general al Proiectului, orice motiv în legătură cu posibile contracte în viitor sau în conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale executantului. Aceste restricţii sunt de asemenea aplicabile oricăror sub-contractanţi, salariaţi şi experţi acţionând sub autoritatea şi controlul executantului.

- despăgubire generală: suma, neprevăzută expres în prezentul contract, care este acordată de către instanţa de judecată sau este convenită de către părţi ca şi despăgubire plătibilă părţii prejudiciate în urma încălcării contractului de proiectare şi execuţie lucrări de către cealaltă parte.

- penalitate contractuală: despăgubirea stabilită în contractul de prestări servicii ca fiind plătibilă de către una din părţile contractante către cealaltă parte în caz de neîndeplinire a obligaţiilor din contract;

- proiectul: proiectul (documentaţia) în legătură cu care sunt executate lucrările în conformitate cu prevederile din prezentul contract;

- sector de lucrare : obiect de construcţie, parte a obiectivului de investiţie cu funcţionalitate distinctă în cadrul ansamblului acestuia.

- termene limită: perioade din contract care vor începe să curgă din ziua următoare emiterii actului sau producerii evenimentului care reprezintă momentul de început al perioadelor respective. În cazul în care ultima zi a termenului se împlineşte într-o zi nelucrătoare, termenul va expira la sfârşitul următoarei zile lucrătoare.

- garanţia de participare: suma de bani care se constituie de către ofertant în scopul de a proteja autoritatea contractantă faţă de riscul unui eventual comportament necorespunzător al acestuia pe întreaga perioadă derulată până la încheierea contractului de achiziţie publică.

- garanţia de bună execuţie suma de bani care se constituie de către contractant în scopul asigurării autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului.

- garanţia acordată lucrărilor : perioada de timp cuprinsă între data recepţiei la terminarea lucrărilor şi data recepţiei finale

- perioadă de notificare a defecţiunilor înseamnă perioada de timp cuprinsă între momentul identificării defecţiunii şi momentul transmiterii către executant a notificării privind defecţiunile apărute la lucrări sau sectoare de lucrări (după caz) în intervalul de timp cuprins între data recepţiei la terminarea lucrărilor sau Sectoarele de Lucrări şi recepţia finală, la expirarea perioadei de garanţie acordată lucărilor.

Articolul 3. Interpretare

3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa, iar cuvintele de genul masculin vor fi interpretate ca incluzând şi genul feminin şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

3.3. Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract.

CLAUZE GENERALE

Articolul 4.  Obiectul contractului

4.1 - Executantul se obligă să proiecteze, să execute, să finalizeze şi să remedieze orice defecte ale lucrărilor "Construirea unui Centru Olimpic  si de Recreere, Campia Turzii jud. Cluj", în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.

4.2 - Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul convenit în prezentul contract pentru lucrările prevăzute la 4.1.

Articolul 5. Preţul contractului

5.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către achizitor, conform graficului de plăţi, este de ..................................... lei fără TVA, la care se adaugă T.V.A. ................... lei, valoare totala a contractului este de ........................... lei.

5.2 Finantarea lucrarii va fi asigurata de executant, autoritatea contractanta va plati prin intermediul unor bilete la ordin avalizate de catre ordonatorul principal de credite. Plata se va face conform Hotarârii Consiliului Local al municipiului Campia Turzii nr. 115 / 07.12.2010 si nr.59/26.05.2011, pe o perioada de maxim 20  ani.

5.3. Nivelul dobanzii care insoteste finantarea asigurata de executant va fi de maxim 8 % pe an, fara alte costuri si comisioane in sarcina achizitorului.

5.4. Valoarea  TVA –ului aferent executarii lucrarilor se va suporta din bugetul local, fara a fi inclus in valoarea finantarii.

Articolul 6. Durata contractului

Prezentul contract intră în vigoare la data semnării de către părţi şi îşi produce efectele până la încheierea platii efectuate de achizitor catre de executant

Articolul 7. Executarea contractului

7.1. Executarea contractului se face dupa semnarea acestuia în conformitate cu graficul de îndeplinire, conform propunerii tehnice, parte integrantă din prezentul contract.

Articolul 8. Documentele contractului

8.1. Documentele contractului sunt cele precizate mai jos şi fac parte integrantă din prezentul contract :

a) propunerea tehnica

b) propunerea financiară

c) garanţia de bună execuţie

d) lista cu subcontractanţii;

e)  graficul de îndeplinire a contractului;

Alte documente ce fac parte din contract (se enumeră şi alte documente pe care părţile le înţeleg ca fiind ale contractului, având în vedere şi dispoziţiile art. 95 din HG nr. 925/2006.)

- lista subcontractanţilor,

- contractele de asociere;

- instrumentul de garantare pentru constituirea garanţiei de bună execuţie;

- angajamentul ferm de susţinere din partea unui terţ

8.2. În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului, se constată faptul că anumite elemente ale ofertei tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini.

Articolul 9. Protecţia patrimoniului cultural naţional

9.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic sau geologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate ca fiind proprietatea absolută a achizitorului şi vor fi încredinţate în grija şi sub autoritatea acesteia.

9.2 - Executantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 9.1, iar imediat după descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor, de a înştiinţa achizitorul despre această descoperire şi de a îndeplini dispoziţiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel de dispoziţii executantul suferă întârzieri şi/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, părţile vor stabili:

- orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;

- totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului.

9.3 - Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor prevăzute la clauza 9.1, de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi Comisia Monumentelor Istorice.

Articolul 10. Obligaţiile generale  ale executantului

10.1. Codul de conduită

1. Executantul va acţiona întotdeauna loial, imparţial şi ca un consilier de încredere pentru achizitor conform regulilor şi/sau codului de conduită al profesiei sale, precum şi cu discreţia necesară. Se va abţine să facă afirmaţii publice în legătură cu proiectul sau lucrările executate fără să aibă aprobarea prealabilă a achizitorului, precum şi să participe în orice activităţi care sunt în conflict cu obligaţiile sale contractuale în raport cu acesta. Nu va angaja achizitorul în niciun fel, fără a avea acordul prealabil scris al acestuia şi va prezenta această obligaţie în mod clar terţilor, dacă va fi cazul.

2. Pe perioada executării contractului, Executantul se obligă să nu aducă atingere obiceiurilor politice, culturale şi religioase dominante în Romania, respectând totodată şi drepturile omului.

3. Când Executantul sau oricare din subcontractantii săi, personalul, experţii, agenţii sau subordonaţii săi se oferă să dea, ori sunt de acord să ofere ori să dea, sau dau oricărei persoane, mită, bunuri în dar, facilităţi ori comisioane în scopul de a determina ori recompensa îndeplinirea sau neîndeplinirea oricărui act sau fapt privind prezentul contract sau orice alt contract încheiat cu achizitorul, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice persoană în legătură cu prezentul  contract sau cu orice alt contract încheiat cu acesta, achizitorul poate decide încetarea prezentului contract conform prevederilor art. 29, fără a aduce atingere niciunui drept anterior dobândit de executant.

4. Plăţile către executant aferente contractului vor constitui singurul venit ori beneficiu ce poate deriva din acesta, şi atât executantul cât şi personalul său salariat ori contractat, inclusiv conducerea sa şi salariaţii din teritoriu, nu vor accepta niciun comision, discount, alocaţie, plată indirectă ori orice altă formă de retribuţie în legătură cu sau pentru executarea obligaţiilor din prezentul contract.

5. Executantul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo redevenţă, facilitate sau comision cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat utilizate în scopurile Contractului sau ale Proiectului, fără aprobarea prealabilă în scris a achizitorului.

6. Executantul şi personalul său vor respecta secretul profesional, pe perioada executării contractului, inclusiv pe perioada oricărei prelungiri a acestuia, şi  după încetarea acestuia. În acest sens, cu excepţia cazului în care se obţine acordul scris prealabil al achizitorului, executantul şi personalul său, salariat ori contractat de acesta, incluzând conducerea şi salariaţii din teritoriu, nu vor divulga niciodată oricărei alte persoane sau entităţi, nicio informaţie confidenţială divulgată lor sau despre care au luat cunoştinţă şi nu vor face publică nicio informaţie referitoare la recomandările primite în cursul sau ca rezultat al derulării prezentului contract. Totodată, executantul şi personalul său nu vor utiliza în dauna achizitorului informaţiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, cercetărilor desfăşurate în cursul sau în scopul executării prezentului contract.

7. Executarea contractului nu va genera cheltuieli comerciale neuzuale. Dacă apar totuşi astfel de cheltuieli, contractul poate înceta conform art. 29 din prezentul contract. Cheltuielile comerciale neuzuale sunt comisioanele care nu sunt menţionate în prezentul contract sau care nu rezultă dintr-un contract valabil încheiat referitor la acesta, comisioanele care nu corespund unor servicii/lucrări executate şi legitime, comisioanele plătite unui destinatar care nu este în mod clar identificat sau comisioanele plătite unei societăţi care potrivit tuturor aparenţelor este o societate interpusă.

8. Executantul va furniza achizitorului, la cerere, documente justificative cu privire la condiţiile în care se execută prezentul contract. Achizitorul va efectua orice documentare sau cercetare la faţa locului pe care o consideră necesară pentru strângerea de probe în cazul oricărei suspiciuni cu privire la existenţa unor cheltuieli comerciale neuzuale.

10.2. Conflictul de interese

1.Executantul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situaţie care ar putea compromite executarea obiectivă şi imparţială a prezentului contract. Conflictele de interese pot apărea în mod special ca rezultat al intereselor economice, afinităţilor politice ori de naţionalitate, al legăturilor de rudenie ori afinitate, sau al oricăror alte legături ori interese comune. Orice conflict de interese apărut în timpul executării prezentului contract trebuie notificat în scris achizitorului, în termen de 3 zile de la apariţia acestuia.

2. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate sunt corespunzătoare şi dacă este necesar, poate solicita măsuri suplimentare. Executantul se va asigura că personalul său, salariat sau contractat de el, inclusiv conducerea şi salariaţii din teritoriu, nu se află într-o situaţie care ar putea genera un conflict de interese. Executantul va înlocui, în 5 zile şi fără vreo compensaţie din partea achizitorului, orice membru al personalului său salariat ori contractat, inclusiv conducerea ori salariaţii din teritoriu, care se regăseşte într-o astfel de situaţie.

3.Executantul trebuie sa evite orice contact care ar putea sa-i compromită independenţa ori pe cea a personalului său, salariat sau contractat, inclusiv conducerea şi salariaţii din teritoriu. În cazul în care executantul nu-şi menţine independenţa, achizitorul, fără afectarea dreptului acestuia de a obţine repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situaţiei de conflict de interese, va putea decide încetarea de plin drept şi cu efect imediat a prezentului contract, în condiţiile prevăzute la art. 29.

10.3. Legislaţia Muncii şi Programul de lucru

1. Executantul va respecta întreaga legislaţie a muncii care se aplică personalului , inclusiv legislaţia în vigoare privind angajarea, programul de lucru, sănătate, securitatea muncii, asistenţă socială, emigrare şi repatriere, şi îi va asigura acestuia toate drepturile legale.

2. Executantul va asigura niveluri de salarizare şi condiţii de muncă care nu vor fi inferioare celor stabilite în cadrul ramurii de activitate în care se desfăşoară lucrarea.

3. Executantul îi va obliga pe angajaţii săi să se conformeze tuturor legilor în vigoare, inclusiv celor legate de securitatea muncii.

4. Activitatea pe şantier nu se va desfăşura în zilele de sărbători oficiale, zilele de odihnă şi uzanţele religioase sau de altă natură, recunoscute oficial ca fiind zile nelucrătoare sau în afara programului normal de lucru specificat în contract, cu următoarele excepţii:

a) se specifică altfel în contract

b) persoana autorizată de achizitor îşi dă consimţământul;

c) activitatea nu poate fi evitată sau este necesară pentru protecţia vieţii sau a proprietăţii sau pentru siguranţa lucrărilor, caz în care executantul va informa imediat persoana autorizată de achizitor.

5. Executantul îl va informa pe achizitor în privinţa programului său de lucru planificat pentru fiecare săptămână / fiecare lună de executare a prezentului contract, astfel încât persoana autorizată a acestuia să aibă posibilitatea de a planifica şi asigura continuitatea supravegherii lucrărilor pe parcursul tuturor etapelor contractului.

10.4. Facilităţi pentru personal şi forţa de muncă

1. Executantul va asigura şi va întreţine toate cele necesare pentru cazare precum şi facilităţile sociale pentru personalul său. De asemenea, executantul va asigura facilităţi şi pentru personalul achizitorului responsabil pentru buna derulare a contractului.

2. Executantul nu va permite niciunuia din angajaţii săi să locuiască temporar sau permanent în nicio structură care face parte din lucrările permanente.

10.5. Sănătatea şi securitatea muncii

1. Executantul va numi un responsabil care va răspunde pentru securitatea şi prevenirea accidentelor pe şantier. Această persoană trebuie să fie calificată pentru o astfel de răspundere şi să aibă autoritatea de a emite dispoziţii şi de a lua măsurile necesare pentru prevenirea accidentelor.

2. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, executantul are obligaţia de a sprijini activitatea persoanei responsabile cu prevenirea accidentelor, în scopul exercitării răspunderii şi autorităţii sale.

3. Executantul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă, evenimentelor şi incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice (utilaje, instalaţii etc.), procedee tehnologice utilizate sau, utilizate, sau de către lucrătorii săi şi cei aparţinând societăţilor care desfăşoară activităţi pentru acesta (subcontractanţi), în conformitate cu prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 şi a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, precum şi orice modificare legislativă apărută pe timpul desfăşurării contractului.

4. În cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente periculoase în activitatea desfăşurată de executant, acesta va comunica şi cerceta accidentul de muncă, evenimentul, conform prevederilor legale, pe care îl va înregistra la Inspectoratul Teritorial de Muncă pe raza căruia s-a produs.

5. Executantul va păstra un registru şi va întocmi rapoarte privind sănătatea, securitatea şi facilităţile sociale ale persoanelor, conform cerinţelor persoanei autorizate de achizitor.

6. Achizitorul va înregistra numai evenimentele produse propriilor angajaţi.

10.6 Personalul şi echipamentul

1. Personalul executantului va avea calificarea, competenţa şi exeperienţa corespunzătoare pentru domeniile respective de activitate.

2. Persoana autorizata de achizitor poate solicita executantului să înlăture (sau să dispună să fie înlăturat) orice persoană angajată pe şantier, care:

a) persistă în purtare necorespunzătoare sau în lipsă de responsabilitate;

b) îndeplineşte îndatoririle sale cu incompetenţă sau neglijenţă;

c) nu respectă oricare din prevederile prezentului contract;

d) persistă într-un comportament care periclitează siguranţa, sănătatea sau protecţia mediului.

3. Execuantul va transmite persoanei autorizate de achizitor detalii privind fiecare categorie de personal  precum şi al fiecărui tip de utilaj existent pe şantier

10.7. Obligaţiile executantului privind proiectarea

10.7.1. Executantul are obligaţia de a realiza proiectarea lucrărilor ce fac obiectul prezentului contract cu proiectanţi calificaţi, ingineri sau alţi profesionişti, care corespund cerinţelor  menţionate în propunerea tehnică, anexa la prezentul contract.

10.7.2. Executantul va garanta că el, proiectanţii şi subproiectanţii săi au experienţa şi capacitatea necesară pentru proiectare.

10.7.3. Executantul îşi asumă răspunderea privind disponibilitatea proiectanţilor de a participa la discuţii cu achizitorul si/sau persoana autorizată de aceasta, ori de câte ori este necesar, pe parcursul derulării contractului şi până la data expirării garanţiei de bună execuţie a contractului.

10.7.4. Pe baza specificaţiilor tehnice puse la dispoziţie de achizitor, executantul are obligaţia de a asigura elaborarea şi finalizarea tuturor proiectelor necesare pentru  realizarea obictivului.

10.7.5. Executantul are obligaţia de a elabora un proiect tehnic coerent şi conform cu cerinţele din specificaţiile tehnice şi planşele furnizate de achizitor, potrivit documentaţiei de atribuire care a stat la baza încheierii prezentului contract.

10.7.6 Executantul are dreptul de a furniza succesiv informaţii pe părţi de proiect cu condiţia ca fiecare parte înaintată să fie completă în aşa fel încât să poată fi analizată si aprobată de achizitor separat, ca parte integrantă a întregului proiect de execuţie al lucrărilor.

10.7.7. Executantul are obligaţia de a se asigura că toate aspectele privind proiectarea lucrărilor respectă cerinţele impuse de către achizitor şi va fi responsabil pentru proiectarea lucrărilor la un standard ce poate fi verificat de către persoana autorizată de achizitor care acţionează în calitate de verificator de proiecte.

10.7.8. Termenul în care achizitorul urmează să-si dea acordul pe documentele prevăzute la art. 10.7.6 este de 3 de zile de la primirea acestora.

10.7.9. Executantul are obligaţia de a proiecta toate lucrările (provizorii sau permanente) necesare îndeplinirii obiectului prezentului contract.

10.7.10. Executantul are obligaţia de a elabora proiectul în conformitate cu standardele tehnice şi prevederile legale referitoare la proiectarea lucrărilor de construcţie şi a celor referitoare la mediu înconjurător.

10.7.11. Dacă pe parcursul derulării contractului intervin modificări ale standardelor şi/sau legislaţiei aplicabile la elaborarea proiectului,  executantul va înştiinţa achizitorul şi (dacă e cazul) va transmite propuneri pentru aplicare/actualizare.

10.7.12. În situaţia în care, potrivit prevederilor art.10.7.10. achizitorul decide că se impune aplicarea noilor reglementări, propunerile pentru aplicare vor face obiectul unui act adiţional, semnat de părţile contractante cu respectarea prevederilor legale în materie, la data încheierii acestuia.

10.7.13. Executantul va soluţiona neconformităţile şi neconcordanţele semnalate de către persoana autorizată de achizitor, în calitatea sa de verificator al proiectului.

10.8. Obligaţiile principale privind execuţia lucrărilor

10.8.1. Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările, precum şi de a remedia viciile ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract.

10.8.2. Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de şi pentru îndeplinirea prezentului contract, în masura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

10.8.3. Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii.

10.8.4. Executantul are obligaţia de a păstra, pe şantier, o copie a prezentului contract, un exemplar al documentaţiei  de execuţie, modificările şi alte comunicări emise potrivit prevederilor prezentului contract în vederea consultării de către Inspectoratul de Stat în Construcţii, precum şi de către persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.

10.8.5. Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului, la termenele precizate în anexele contractului, caietele de măsurători (ataşamentele) şi, după caz, în situaţiile convenite, desenele, calculele, verificările calculelor şi orice alte documente pe care executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de achizitor.

10.8.6. (1) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în orice problemă, menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul consideră că dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii, în scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale.

(2) În cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la alin.(1) determină dificultăţi în execuţie care generează costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului.

10.8.7 (1) Dacă una dintre părţi descoperă o eroare sau o deficienţă de natură tehnică într-un document care a fost elaborat pentru a fi folosit la execuţia lucrărilor, partea în cauză are obligaţia de a notifica cu promptitudine celeilalte părţi cu privire la acea eroare sau deficienţă.

(2) În cazul în care pe parcursul executării lucrărilor se identifică erori, omisiuni, ambiguităţi, discrepanţe sau alte deficienţe de proiectare, acestea şi lucrările vor fi remediate pe cheltuiala executantului.

10.8.8. Executantul are obligaţia de a  obţine toate aprobările pentru planurile de sistematizare, de zonare sau alte autorizaţii similare pentru lucrările permanente.

10.8.9. Executantul are obligaţia de a transmite toate înştiinţările, de a plăti toate taxele, impozitele şi onorariile şi de a obţine toate autorizaţiile, licenţele şi aprobările în conformitate cu prevederile legale în vigoare pentru proiectarea, execuţia şi terminarea lucrărilor şi remedierea oricăror defecţiuni. Executantul va despăgubi achizitorul şi îl va proteja împotriva consecinţelor datorate neîndeplinirii acestor obligaţii.

10.8.10. (1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de achizitor, precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective.

(2) În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, executantul are obligaţia de a rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa.

10.8.11. Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia:

a) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane;

b) de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, îngrădire, alarmă şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;

c) de a lua toate măsurile rezonabile necesare pentru respectarea tuturor prevederilor legale privind protecţia mediului  pe şi în afara şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru.

d) de a se asigura că emisiile, deversările de suprafaţă şi deşeurile rezultate în urma activităţilor proprii nu vor depăşi valorile admise de prevederile legale în vigoare.

10.8.12. Executantul va stabili modul de tratare a defectelor apărute în execuţia lucrărilor, din vina sa , în vederea asigurării nivelului de calitate corespunzător cerinţelor . Soluţiile propuse pentru remedierea defectelor vor fi verificate şi aprobate de persoana autorizată de achizitor.

10.8.13 Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă, de la data primirii ordinului de începere a lucrării până la data semnării procesului-verbal de recepţie a lucrării.

10.8.14. (1) Executantul are obligaţia de a institui un sistem de asigurare a calităţii pentru a demonstra respectarea cerinţelor prezentului contract, sistemul care va fi în conformitate cu detaliile prevăzute documentaţia tehnică. Achizitorul sau persoana autorizată de acesta, va avea dreptul să auditeze orice aspect al sistemului calităţii.

(2) Detaliile tuturor procedurilor şi documentele de conformitate vor fi transmise achizitorului în scopul informării acestuia, înainte de începerea fiecărei etape de proiectare sau execuţie. La emiterea unui document de natură tehnică adresat achizitorului sau reprezentantul acestuia, este necesar ca pe documentul respectiv să fie înscris acceptul prealabil al Antreprenorului.

(3) Respectarea sistemului de asigurare a calităţii nu va exonera executantul  de nici una din sarcinile, obligaţiile sau responsabilităţile sale potrivit prevederilor prezentului contract.

10.8.15. (1) Executantul are obligaţia de a suporta toate costurile şi taxele pentru căile de acces cu destinaţie specială şi/sau temporară care îi pot fi necesare, inclusiv cele pentru accesul pe şantier. De asemenea, executantul va obţine, cu riscul şi pe cheltuiala sa, orice alte facilităţi suplimentare din afara şantierului, care îi pot fi necesare la execuţia lucrărilor care fac obiectul prezentului contract.

2) Executantul este responsabil (în relaţia dintre părţi) de lucrările de întreţinere, care pot fi necesare ca urmare a folosirii de către acesta a drumurilor de acces;

3) Executantul are obligaţia de a asigura toate marcajele şi indicatoarele de-a lungul drumurilor de acces şi de a obţine aprobarea autorităţilor competente pentru marcaje şi indicatoare precum şi pentru utilizarea acestor drumuri; achizitorul nu va fi răspunzător pentru revendicările generate de utilizarea drumurilor de acces;

10.8.16. (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia, în măsura permisă de respectarea prevederilor prezentului contract, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:

a) confortul riveranilor; sau

b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care deservesc proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane.

(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligaţia prevăzută la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului.

10.8.17. - (1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi; executantul va selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele, va limita şi repartiza încărcăturile, în aşa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, de pe şi pe şantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi podurilor respective.

(2) În cazul în care natura lucrărilor impune utilizarea de către executant a transportului pe apă, atunci prevederile de la alin.(1) vor fi interpretate în maniera în care prin „drum” se înţelege inclusiv ecluză, doc, dig sau orice altă structură aferentă căii navigabile şi prin „vehicul” se înţelege orice ambarcaţiune, iar prevederile respective se vor aplica în consecinţă.

(3) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică cu sau care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, executantul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

(4) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în prezentul contract, executantul este responsabil şi va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care se află pe traseul şantierului.

10.8.18.  (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia:

a) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier;

b) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;

c) de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, numai acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie.

10.8.19.  Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale construcţiei, ivite într-un interval de 7 ani de la recepţia lucrării şi, după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă, ca urmare a nerespectării proiectelor şi detaliilor de execuţie aferente execuţiei lucrării.

10.8.20.  Executantul se obligă de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror:

a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu execuţia lucrărilor sau încorporate în acestea; şi

b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

10.8.21. (1) Executantul are obligaţia de a  respecta întreaga legislaţie a muncii care se aplică personalului său inclusiv a celor referitoare la angajare, sănătate, securitatea muncii, asistenţă socială, emigrare şi repatriere după caz,  şi îi va asigura acestuia toate drepturile legale.

(2) Executantul va solicita angajaţilor săi să se conformeze legilor în vigoare, inclusiv legilor referitoare la securitatea muncii.

(3) Executarea forţei de muncă, precum şi pentru plata, cazarea, masa şi transportul acestuia.

10.8.22. Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului la sfârşitul executării lucrărilor, următoarele :

a) factura fiscală;

b) situaţia de lucrări

c) proces-verbal de recepţie;

d) documentele de calitate, conformitate şi garanţie pentru materialele puse în operă;

e) certificatele de agrement tehnic pentru materialele achiziţionate din import;

f) buletine de verificări, măsurători, încercări, inclusiv pentru materialele importate;

g) dosarul lucrării completat cu toate înregistrările declarate în PCCVI.

10.8.23.  Dacă  executantul constituie (potrivit prevederilor legilor în vigoare) o asociere, un consorţiu sau o altă grupare de două sau mai multe persoane:

- aceste persoane vor fi considerate ca având obligaţii comune şi individuale faţă de achizitor pentru executarea contractului;

- aceste persoane vor notifica achizitorul cu privire la liderul lor care va avea autoritatea de executant pentru toţi membrii asocierii;

- şi executantul  nu îşi va modifica componenţa sau statutul legal fără aprobarea prealabilă a achizitoruluintul  va lua toate măsurile necesare pentru angajarea întregului personal

Articolul  11. Obligaţiile achizitorului

11.1. La începerea lucrărilor achizitorul are obligaţia de a obţine toate autorizaţiile necesare

11.2.   (1) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, următoarele:

- amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;

- suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier;

- căile de acces rutier

11.3. Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alte informaţii furnizate executantului, precum şi pentru dispoziţiile şi livrările sale.

11.4  Achizitorul are obligaţia de a examina şi măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 3 zile de la notificarea executantului.

11.5 Achizitorul va pune la dispoziţia executantului, pentru informarea acestuia, toate datele relevante referitoare la structura geologică şi condiţiile hidrologice de pe şantier, care se află în posesia sa atât înainte de începerea lucrărilor cât şi a celor care survin pe parcursul derulării prezentului contract. Executantul va avea responsabilitatea interpretării acestor date.

11.6 Achizitorul va numi şi autoriza un reprezentant (inginer cu experienţă şi calificare corespunzătoare care să aibă competenţa de a-şi îndeplini responsabilităţile). Persoana autorizată de achizitor, nu va avea autoritatea de a modifica prezentul contract.

11.7 În orice situaţie în care persoana autorizată îşi exercită o autoritate specifică pentru care este necesară aprobarea achizitorului, se va considera (in interesul contractului) că acordul acestuia, a fost dat.

11.8 Persoana autorizată acţionează în numele achizitorului de fiecare dată când îndeplineşte sarcini sau exercită autoritatea atribuită sau implicată de contract.

11.9 Persoana autorizată nu are autoritatea de a absolvi nicio parte semnatară, de sarcinile, obligaţiile sau responsabilităţile prevăzute în prezentul contract.

11.10 Orice aprobare, verificare, certificat, consimţământ, examinare, inspecţie, instrucţie, notificare, propunere, cerere, test sau alte acţiuni similare întreprinse de persoana autorizată nu vor absolvi executantul de nici o responsabilitate pe care o are potrivit prevederilor contractului inclusiv responsabilitatea pentru erori, omisiuni, discrepanţe şi neconformităţi.

11.11 În cazul în care achizitorul intenţionează să înlocuiască persoana autorizată, acesta are obligaţia de a transmite executantului, cu cel puţin 3 zile înainte de data propusă pentru înlocuire, o înştiinţare cuprinzând numele, adresa şi experienţa relevantă a celui care este potenţialul înlocuitor al persoanei autorizate.

Articolul  12.  Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor

12.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul este îndreptăţit de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,1 % din preţul contractului pentru fiecare zi de întârziere până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. .

12.2. - Penalitatile datorate curg de drept din data scadenţei obligaţiilor asumate conform prezentului contract.

12.3.  Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate, care depăşeste valoarea maximă a penalităţilor ce pot fi percepute, în completare, părţile datorează daune – interese în condiţiile dreptului comun.

12.4. - Nerespectarea de către părţi a obligaţiilor prevăzute  în prezentul contract dă dreptul părţii lezate să considere contractul reziliat de plin drept fără nicio altă formalitate şi fără nicio altă procedură judiciară sau extrajudiciară.  Prezentul pact comisoriu de grad IV îşi produce efectele de la data scadenţei obligaţiilor neefectuate.

12.5 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată executantului, fără nici o compensaţie, de la deschiderea falimentului impotriva acestuia în condiţiile privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, cu condiţia ca această renunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru executant. În acest caz, acesta are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

Clauze specifice

Articolul 13. Proiectarea

13.1. Executantul are obligaţia de a începe prestarea serviciile pentru elaborarea documenaţiei tehnico-economice aferente( proiect pentru autorizaţia de construcţie + proiect tehnic, detalii de execuţie, documentatie pentru obtinere avize)  pentru obiectivul "Construirea unui Centru Olimpic si de Recreere,Campia Turzii, jud. Cluj" după semnarea contractului de către ambele părţi şi  constituirea garanţiei de bună execuţie.

13.2. În cazul în care executantul suferă întârzieri datorate în exclusivitate achizitorului, părţile vor stabili de comun acord:

a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului;

13.3 - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevăzută a fi terminată în perioadă stabilită în graficul de execuţie a contractului, trebuie finalizate în termenul convenit de părţi, termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor.

(2) În cazul în care:

a) orice motive de întârziere, ce nu se datorează  executantului, sau

b) alte circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea contractului de către executant,îl îndreptăţesc de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a acestora, atunci părţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna un act adiţional.

13.4 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului executantul nu respectă graficul prevăzut la art.7, acesta are obligaţia de a notifica în timp util, achizitorul. Modificarea datei/perioadelor de execuţie asumate se face cu acordul părţilor, prin act  adiţional.

13.5 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi executantului.

Articolul 14. Instalarea, organizarea, securitatea şi igiena şantierului

14.1. Instalarea şantierului

14.1.1. Executantul achiziţionează pe cheltuiala şi riscul său terenurile de care ar putea avea nevoie pentru instalarea şantierului, în măsura în care cele care i-au fost puse la dispoziţie de achizitor nu sunt suficiente.

14.1.2. Executantul suportă toate schimbările referitoare la construirea şi întreţinerea instalaţiilor şantierului, cuprinzând căile de acces, drumurile de deservire care nu sunt deschise circulaţiei publice.

14.1.3. Dacă accesul pe şantier nu se poate realiza decât pe apă sau prin lucrări de dragare, îndiguire, executantul trebuie să pună gratuit la dispoziţia achizitorului şi/sau a persoanei autorizate a acestuia precum şi a angajaţilor acestuia o ambarcaţiune ori de câte ori este nevoie.

14.1.4. Executantul trebuie să afişeze la locul şantierului un panou care să conţină informaţiile prevăzute de legislaţie.

14.2. Depozitarea pământului excavat

14.2.1. a. Executantul achiziţionează pe riscul şi cheltuiala sa terenurile de care ar putea avea nevoie ca loc de depozitare temporară a pământului excavat în plus faţă de terenurile pe care achizitorul le pune la dispoziţie acestuia ca loc de depozitare definitivă sau provizorie.

b. Executantul  trebuie să prezinte lista acestor terenuri, cu acordul prealabil al achizitorului care poate refuza autorizarea sau subordonarea dispoziţiilor speciale luate, mai ales pentru amenajarea de depozite dacă motivele de interes general, cum ar fi protecţia mediului, le impun.

14.3. Securitatea şi igiena şantierului

14.3.1. Executantul va lua toate măsurile în ceea ce priveşte securitatea proprie, a personalului său, precum şi ale terţilor în vederea evitării accidentelor pe şantier.Acesta va avea în vedere toate reglementările şi instrucţiunile autorităţilor competente.

14.3.2. Executantul asigură iluminatul şi curăţenia şantierului atât în interior, cât şi în exterior. În măsura în care este nevoie executantul va asigura şi  împrejmuirea şantierului.

14.3.3. Executantul va lua toate măsurile necesare ca lucrările pe care le execută să nu reprezinte pericole pentru terţi sau circulaţia publică, dacă aceasta nu este deviată.

14.3.4. Punctele de trecere periculoase pe toată lungimea căilor de comunicare trebuie protejate cu panouri  provizorii sau cu orice alte dispozitive potrivite. Căile de acces trebuie să fie iluminate şi, la nevoie păzite.

14.3.5. Executantul ia toate măsurile necesare pentru a asigura igena instalaţiilor de pe şantier destinate personalului, chiar şi prin instalarea reţelelor de alimentare cu apă potabilă şi de salubritate, dacă complexitatea şantierului o justifică.

- Toate măsurile de securitate şi igenă prevăzute mai sus sunt în sarcina executantului.

- În cazul în care executantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile specificate mai sus şi fără a încălca atribuţiile autorităţilor competente, achizitorul, pe cheltuiala executantului, poate să ia măsurile necesare înainte ca notificarea privind neîndeplinirea obligaţiilor să producă efecte.

14.3.6. În caz de urgenţă sau pericol, aceste măsuri se vor lua fără notificare prealabilă.

- Intervenţia autorităţilor competente sau a achizitorului nu absolvă executantul de responsabilităţi.

- Achizitorul informează executantul de toate disfuncţionalităţile cauzate de personalul de intervenţie pe şantier împiedicând buna desfăşurare a activităţii acestuia.

14.3.7. Executantul va lua toate măsurile necesare pentru remedierea disfuncţionalităţilor constatate.

14.4. Măsuri împotriva muncii la negru

14.4.1. Executantul sau fiecare membru al asocierii , trebuie să impună personalului să poarte în permanenţă, în incinta şantierului, un element de identificare, conţinând informaţii cu privire la persoană şi angajator.

14.4.2 Executantul sau fiecare membru al asocierii, este obligat să stabilească o înregistrare care să cuprindă toate persoanele angajate care au acces pe şantier.

14.4.3. Înregistrarea prevăzută la 14.4.2 este ţinută la zi şi pusă la dispoziţia persoanei autorizate de achizitor şi a tuturor autorităţilor competente.

14.4.4. Executantul îşi informează subcontractanţii că aceste obligaţii le sunt aplicabile. El rămâne responsabil de respectarea acestora pe toată durata de execuţie a lucrărilor.

14.5. Semnalizarea şantierului şi paza circulaţiei publice

14.5.1. Atunci când lucrările afectează circulaţia publică, semnalizarea utilizării de către public trebuie să fie conformă cu reglementările în materie. Aceasta se realizează sub controlul serviciilor competente de către executant aceasta din urmă având ca responsabilitate furnizare şi montarea de panouri şi dispozitive de semnalizare fără a aduce atingere articolului 14.3.4.

14.5.2. Dacă execuţia lucrărilor presupune devierea circulaţiei, executantul este responsabil, în aceleaşi condiţii, de la executarea şi întreţinerea semnalizării la extremităţile secţiunilor unde circulaţia este întreruptă şi a semnalizării drumurilor deviate.

14.6. Menţinerea reţelelor de comunicaţii şi a debitului de apă

14.6.1. Executantul trebuie să conducă execuţia potrivit  instrucţiunilor date şi a restricţiilor, în special a celor care fac referire la reţelele de comunicaţii şi la debitul de apă, astfel încât să menţină în condiţii normale de funcţionare reţelele de orice natură care traversează şantierul.

14.6.2. În cazul în care executatnul nu îşi îndeplineşte obligaţiile specificate mai sus şi fără a încălca atribuţiile autorităţilor competente, achizitorul, pe cheltuiala executantului,  poate să ia măsurile necesare înainte ca notificarea privind neîndeplinirea obligaţiilor să producă efecte.

14.6.3. În caz de urgenţă sau pericol, aceste măsuri se vor lua fără notificare prealabilă.

14.6.4. Intervenţia autorităţilor competente sau a achizitorului nu absolvă de responsabilităţi executantul.

14.7. Constrângeri speciale pentru execuţia lucrărilor în apropierea ariilor protejate

14.7.1.  Dacă execuţia lucrărilor se desfăşoară în apropierea ariilor protejate sau deţinătoare de certificate de protecţie a mediului, executantul trebuie să ia, pe riscul şi cheltuiala sa, măsurile necesare pentru a reduce în măsura în care este posibil, efectele care pot cauza dificultăţi de acces, zgomotul motoarelor, vibraţii, fum şi praf.

14.8. Gestiunea deşeurilor pe şantier

Principii generale

a. Valorificarea sau eliminarea deşeurilor create prin lucrările, obiect al prezentului contract, intră în responsabilitatea achizitorului ca producător al deşeurilor şi a executantului ca deţinător al deşeurilor pe durata execuţiei lucrărilor.

b. Executantul, rămâne producătorul deşeurilor sale în privinţa ambalajelor produselor pe care le foloseşte şi a celor rezultate din intervenţiile sale.

c. Executantul efectuează tranzacţiile, prevăzute în legislaţie cu privire la colectarea, transportul, depozitarea, eventuala evacuarea a deşeurilor rezultate ca urmare a lucrărilor ce fac obiectul prezentului contract, conform reglementărilor legale.

d. Pentru deşeurile periculoase,se vor utiliza formularele specifcie legislaţiei în vigoare.

e. Înainte de începerea lucrărilor, achizitorul, transmite executantului, toate informaţiile pe care le consideră necesare pentru valorificarea şi eliminarea deşeurilor, conform prevederilor legale.

f. Executantul va lua permanent măsuri pentru îndepărtarea materialelor neimplicate în lucrări .

g. Pe măsură ce lucrările avansează, executantul va degaja amplasamentul pus la dispoziţie pentru execuţia lucrărilor, de deşeurile rezultate.

Articolul 15. Începerea şi execuţia lucrărilor

15.1.	(1)  Executantul are obligaţia de a începe lucrările la data predării amplasamentului şi semnarea procesului verbal de predare – primire.

(2) Predarea amplasamentului se va face în termen de max. 5 zile de la data constituirii garanţiei de bună execuţie a contractului.

(3) În vederea predării amplasamentului, cu cel puţin 3 zile înainte de expirarea termenului prevăzut la art. 15.1. alin. (2), achizitorul, prin reprezentantul sau imputernicit, va emite ordin scris de începere a lucrării prin care va solicita prezentarea executantului în vederea predării amplasamentului, semnării procesului verbal de predare-primire şi începerea execuţiei lucrării.

(4) Executantul are obligaţia de a prelua amplasamentul, de a semna procesul verbal de predare primire şi de a începe executarea lucrării cel mai târziu la expirarea termenului prevăzut la art. 15.1. alin. (2), sub sancţiunea perceperii de penalităţi pentru fiecare zi de întarziere în cuantumum de 1 % din valoarea contractului fără TVA.

(5) Executantul nu datorează penalităţi pentru nepreluarea amplasamentului, în termenul prevăzut la art.15.1. alin.(2), dacă acest fapt se datorează vinei achizitorului (inclusiv netransmiterea ordinului de începere a lucrării), sau unui caz de forţă majoră.

(6) Neprezentarea executantului în vederea preluării amplasamentului şi începerea executării lucrării contractate în termen de 3 zile de la data expirarii termenului prevăzut la art. 15.1. alin. (2), atrage rezilierea contractului cu consecinţa reţinerii garanţiei de bună execuţie şi suplimentar, plata de daune-interese pentru diferenţa dintre valoarea garanţiei de bună execuţie constituită şi cuantumul prejudiciului efectiv cauzat achizitorului. Rezilierea intervine de drept fără punere în întârziere şi fără a fi necesară îndeplinirea vreunei alte formalităţi.

(7) Consecinţele menţionate la clauza 15.1. alin. (6) nu se vor produce în cazul în care depăşirea termenului  se datorează vinei achizitorului (inclusiv netransmiterea ordinului de începere a lucrării) sau unui caz de forţă majoră.

.

15.2.  Executantul trebuie să notifice achizitorului şi Inspecţiei de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului data începerii efective a lucrărilor.

15.3.  (1) Executantul are obligaţia de a derula şi finaliza lucrările conform graficului general de execuţie şi să fie terminate la data stabilită. Datele intermediare prevăzute în graficele de execuţie, se consideră date contractuale.

(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, în termen de max.5 de zile de la data predării amplasamentului şi semnarea procesului verbal de predare – primire, graficul de execuţie de detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie. În cazul în care, pe parcursul  desfăşurarea lucrărilor, acestea nu concordă cu graficul general de execuţie a lucrărilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit ori de câte ori programul anterior este neconform cu stadiul real al executării, în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în prezentul contract. Graficul revizuit nu îl absolvă pe executant de niciuna dintre îndatoririle asumate prin contract.

Acest grafic  va include:

(a) ordinea în care executantul intenţionează să execute lucrările, prezentare a documentelor executantului, procurare, producere, inspecţie, livrare pe şantier, construcţie, montare, testare, punere în funcţiune şi efectuare a probelor;

(b) perioadele de revizuire şi orice alte transmiteri, aprobări şi acorduri menţionate în cerinţele achizitorului;

(c) succesiunea şi termenele aferente inspecţiilor şi testelor specificate în contract, şi

(d) un raport justificativ care să includă:

(i) o descriere generală a metodelor pe care executantul intenţionează să le aplice şi a principalelor etape de execuţie a lucrărilor, şi

(ii) detalii cuprinzând estimările rezonabile ale executantului privind necesarul de personal pe categoriii numărul  utilajelor executantuluii, necesare pe şantier pentru realizarea fiecărei etape principale de lucrări,

(e) toate datele, termenele şi obiectivele principale în contract, în special data de începere a lucrărilor, termenul de obţinere a autorizaţiei de construire şi durata de executie,

(f) data la care executantul şi-a planificat finalizarea lucrărilor,

(g) conexiunile logice şi dependenţele existente între activităţi,

(h) drumul sau drumurile critice,

(i) datele la care executantul necesită orice tip de informaţii sau orice altceva pe care achizitorul este obligat să i le furnizeze acestuia, inclusiv datele de acces pentru diferite secţiuni ale şantierului.

Toate programele generale ulterioare vor indica, în plus faţă de datele deja menţionate:

(j) progresul real realizat la fiecare activitate şi impactul pe care acesta îl are asupra lucrărilor restante şi

(k) orice modificare a duratei de execuţie rezultată în urma unei prelungiri a duratei acordate de către persoana autorizată de achizitor.

15.4. Dacă în termen de 3 de zile după primirea programului, persoana autorizată de achizitor nu transmite o înştiinţare executantului, în care să menţioneze că programul nu corespunde prevederilor contractului, executantul va acţiona în conformitate cu acesta şi cu celelalte obligaţii pe care trebuie să le îndeplinească potrivit prevederilor prezentului contract.

15.5. Dacă persoana autorizată de achizitor  transmite o înştiinţare executantului în care se menţionează că programul nu corespunde (în mod necesar) prevederilor prezentului contract sau evoluţiei lucrărilor şi intenţiilor declarate, executantul va transmite acestuia un program actualizat  în termen de max.3 zile.

15.6. Executantul va furniza persoanei autorizate de achizitor actualizari săptămânale ale programului de execuţie prin care să confirme durata, locul şi natura fiecarei activităţi care se va efectua pe şantier în cursul săptămânii ulterioare. Personalul achizitorului va fi îndreptăţit să-şi planifice activitatea conform programului executantului.

15.7. Executantul va transmite persoanei autorizate de achizitor, graficele de lucrări pentru fiecare săptămână şi lună din intervalul de execuţie a contractului. Deficienţele constatate în activităţi la sfârşitul unei săptămâni sau luni planificate vor fi remediate în programul ulterior prin eliminarea fiecărei deficienţe în perioada următoare, sau in caz contrar, executantul va menţiona în scris  motivele pentru care remedierea deficienţelor nu poate fi realizată.

15.8. În cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu îşi îndeplineşte îndatoririle achizitorul este îndreptăţit să-i fixeze executantului un termen până la care activitatea să intre în normal şi să îl avertizeze că, în cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit, prezentul contract va fi reziliat.

15.9 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a stabili conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la prezentul contract. Părţile contractante au obligaţia de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi profesional pentru acest scop, şi anume responsabilul tehnic cu execuţia din partea executantului şi dirigintele de şantier sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.

15.10. Executantul va informa achizitorul cu promptitudine asupra unor posibile evenimente viitoare care pot apărea şi asupra circumstanţelor care pot afecta negativ lucrările, pot majora preţul contractului sau provoca întârzieri în execuţia lucrărilor. Achizitorul poate solicita executantului să transmită o estimare a efectului anticipat al evenimentelor sau circumstanţelor menţionate şi/sau o propunere de soluţionare a acestora.

15.11 - (1) Materialele puse in opera  trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie; verificările şi testările materialelor folosite la execuţia lucrărilor, precum şi condiţiile de trecere a recepţiei provizorii şi a recepţiei finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la contract.  (caietele de sarcini , Planul de  Control al Calităţii, Verificari si Incercari )

(2) Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin executantului, cu excepţia  probelor  şi încercărilor solicitate de  achizitor şi neprevăzute în devizul ofertei.

(3) Probele neprevăzute şi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de executant dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

15.12. Lucrările, componentele, materialele şi produsele se vor conforma specificaţiilor, schiţelor, studiilor, modelelor, eşantioanelor şi altor cerinţe prevăzute de contract care trebuie să fie la dispoziţia achizitorului (reprezentantului acestuia) în scopul identificării pe toată perioada execuţiei.

15.13. Executantul este singurul responsabil faţă de achizitor pentru furnizarea şi punerea în operă a materialelor precum şi pentru defecţiunile ce pot apărea ca urmare a asamblării lor.

15.14. Executantul garantează că materialele, furniturile şi echipamentele utilizate sunt noi, de primă calitate, standardizate şi uşor de înlocuit într-un interval de timp redus. Materialele, furniturile şi echipamentele folosite trebuie să fie conforme cu specificaţiile tehnice şi reglementările şi normele europene precum şi cu dispoziţiile din documentele contractului.

15.16  (1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea achizitorului.

(2) Executantul are obligaţia de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate şi măsurate.

(3) Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare, la dispoziţia achizitorului, şi de a reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul.

(4) În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost executate conform documentaţiei de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea vor fi suportate de către achizitor, iar în caz contrar, de către executant.

Articolul 16. Întârzierea,  şi suspendarea lucrărilor

16.1 - În cazul în care:

a) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau

b) condiţiile climaterice excepţional de nefavorabile; sau

c) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului şi nu a survenit prin încălcarea contractului de către acesta îndreptăţesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor sau a oricărei părţi a acestora, atunci, prin consultare, părţile vor stabili:

- orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;

- totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului.

16.2.- (1) Suspendarea execuţiei lucrărilor din motivul prevăzut la pct.b al art.16.1. se realizează la dispoziţia scrisă a achizitorului.

(2) Decalarea termenului contractual va fi calculată luând în considerare perioada de suspendare, adăugându-se o durată suplimentară apreciată de comun acord pentru reintrarera în ritmul normal.

16.3.Achizitorul poate oricând dispune executantului, prin notificare prealabilă,  suspendarea executării unei părţi sau a tuturor lucrărilor. Pe perioada suspendării, executantul are obligaţia de proteja, păstra şi asigura paza acelei părţi sau a tuturor lucrărilor împotriva deteriorării, pierderii sau degradărilor.

16.4. În cazul în care executantul va înregistra întârzieri şi/sau costuri  suplimentare ca urmare a suspendării lucrărilor şi/sau ca rezultat al reluării acestora, executantul va transmite achizitorului o înştiinţare având dreptul, după caz :

- la o prelungire a duratei de execuţie dacă terminarea lucrărilor este sau va fi întârziată, şi

- la plata costurilor suplimentare, care vor fi incluse în preţul contractului.

16.5. Executantul nu va fi îndreptăţit la o prelungire a duratei de execuţie şi/sau la plata costurilor suplimentare astfel cum sunt prevăzute la art.... dacă aceasta a survenit ca urmare a remedierii consecinţelor unor erori din proiectul elaborat de executant, a lucrărilor sau materialelor necorespunzătoare sau a consecinţelor omisiunii executantului de a proteja, depozita sau asigura paza.

Articolul 17. Finalizarea şi recepţia documentaţiei tehnico-economice / documentaţiei de avizare.)

17.1. Documentaţiile tehnice ce fac obiectul contractului se predau achizitorului în copie, la sediul acestuia, conform termenelor prevăzute la art.7 din prezentul contract, în 2 exemplare, atât piesele scrise cît şi cele desenate. Eventualele copii solicitate în plus de către achizitor se vor realiza contra cost pe cheltuiala acestuia.

17.2. Recepţia documentaţiilor se face pe baza borderourilor de piese scrise şi desenate pe baza unui proces verbal de predare-primire a documentelor, pentru fiecare fază decontabilă, semnat de achizitor la momentul predării.

17.3. În caz de constatare a unor lipsuri sau inadvertenţe în documentaţia predată, achizitorul va face obiecţiunile cuvenite în limitele temei de proiectare şi a obligaţiilor (misiunilor) asumate de executant, a normativelor şi legilor în vigoare, în maxim 3 zile de la primirea lucrării. Neprezentarea de obiecţiuni în acest termen prezumă acceptarea documentaţiei în forma predată.

Articolul 18. Finalizarea şi recepţia lucrărilor

18.1 - Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi finalizat într-un termen stabilit prin graficul de execuţie, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se calculează de la data începerii lucrărilor.

18.2 - (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia de a notifica, în scris, achizitorului că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie.

(2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. În cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de recepţie.

18.3.- Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare. În funcţie de constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia.

18.4 - Recepţia se poate face şi pentru părţi ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic şi funcţional.

18.5. Recepţia lucrărilor şi a sectoarelor de lucrări

1. Dacă lucrările sunt împărţite în sectoare executantul poate solicita în mod similar, emiterea unui certificat de recepţie la terminarea lucrărilor pentru fincare sector.

2. În termen de 5 zile de la primirea înştiinţării de la executant, achizitorul :

a. va emite către executant, certificatul de recepţie la terminarea lucrărilor precizând data la care lucrările/sectorul, au fost terminate în conformitate cu prevederile contractului, cu excepţia unor lucrări minore rămase neexecutate şi a unor defecte care un afectează substanţial folosirea lucrărilor/sectorului în scopul prevăzut;

b. va respinge solicitarea prezentând justificări şi specificând lucrările necesare a fi executate de către executant, pentru  a face posibilă remiterea certificatului de recepţie la terminarea lucrării; Executantul va termina aceste lucrări înainte de a transmite o nouă înştiinţare.

3. Procedurile pentru recepţia lucrărilor şi a sectoarelor de lucrări se vor completa cu cerinţele legilslaţiei în vigoare  referitoare la recepţie.

18.6. Recepţia unor părţi de lucrări

1. Achizitorul poate emite un certificat de recepţie la terminarea lucrărilor pentru orice parte a lucrărilor permanente dar nu va utiliza nici o parte a lucrărilor decât ca măsură temporară specificată în contract, sau convenită de către ambele părţi

2. Dacă achizitorul utilizează o parte a lucrărilor înainte de emiterea certificatului de recepţie:

(a) partea care este utilizată va fi considerată ca fiind recepţionată de la data la care a început utilizarea acesteia;

(b) executantul va înceta să mai aibă responsabilitatea privind acea parte începând cu data la care a început utilizarea acesteia, dată la care responsabilitatea va trece în sarcina achizitorului,  şi

(c) la cererea executantului, persoana împuternicită de achizitor va emite un certificat de recepţie la terminarea lucrărilor pentru această parte.

Articolul 19. Perioada de garanţie acordată lucrărilor

19.1 - Perioada de garanţie decurge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi până la recepţia finală.

19.2 - (1) În perioada de garanţie, executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de achizitor, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor şi a altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale.

2) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin.(1), pe cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită:

a) utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului;

b) unui viciu de concepţie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei părţi a lucrărilor;

c) neglijenţei sau neîndeplinirii de catre executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului.

(3) În cazul în care defecţiunile nu se datorează executantului, lucrările fiind executate de către acesta conform prevederilor prezentului contract, costul remedierilor va fi evaluat şi plătit ca lucrări suplimentare.

19.3 - În cazul în care executantul nu execută lucrările prevazute la art.19.2 alin.(2), achizitorul este îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau reţinute din sumele cuvenite acestuia.

19.4. Garanţia tehnică a lucrărilor executate este de 12 luni de la data semnării procesului verbal de recepţie la terminarea lucrăilor precum şi după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă rezultate din nerespectarea normelor  de execuţie

( Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii)

Articolul 20. Modalităţi de plată

20.1 - Platile se vor face esalonat conform graficului, cu bilete la ordin avalizate de ordonatorul principal de credit. Nivelul dobanzii care insoteste finantarea asigurata de executant va fi de maxim 8 % pe an, fara alte costuri si comisioane in sarcina achizitorului.

20.2 -. Valoarea  TVA –ului aferent executarii lucrarilor se va suporta din bugetul local, fara a fi inclus in valoarea finantarii.

Articolul 21. Ajustarea  preţului contractului

21.1. Pentru lucrările executate, plăţile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la prezentul contract.

21.2. Preţul contractului este ferm şi nu se ajustează.

22. Asigurări

22.1 - (1) Executantul are obligaţia de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apare privind lucrările executate, utilajele, instalaţiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu şi reprezentanţii împuterniciţi să verifice, să testeze sau să recepţioneze lucrările precum şi daunele sau prejudiciile aduse către terţe persoane fizice sau juridice.

(2) Asigurarea se va încheia cu o agenţie de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportată de către executant din capitolul “Cheltuieli indirecte”.

(3) Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, ori de câte ori i se va cere, poliţa sau poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(4) Executantul are obligaţia de a se asigura ca subantreprenorii au încheiat asigurari pentru toate persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor să prezinte achizitorului, la cerere, poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

22.2 Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile prin lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina persoanei achizitorului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora.

Articolul 23. Amendamente

23.1 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

23.2 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni, prin act adiţional, adaptarea acelor clauze afectate de  modificări ale legii.

Articolul 24. Subcontractanţi

24.1 - Executantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.

24.2 - (1) Executantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.

(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, se constituie în anexă la contract.

24.3 - (1) Executantul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de executant de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contract.

24.4. Orice convenţie prin care executantul încredinţează o parte din realizarea prezentului Contract către un terţ, este considerată a fi un contract de subcontractare.

24.4 - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din contract sau şi-a îndeplinit-o necorespunzător. Schimbarea subcontractantului nu va modifica preţul contractului şi nu se va efectua decât după notificarea achizitorului şi primirea aprobării din partea acestuia.

24.5.- Orice schimbare a subcontractantului fără aprobarea prealabilă în scris a achizitorului sau orice încredinţare a serviciilor/lucrărilor de către subcontractant către terţe părţi va fi considerată o încălcare a prezentului contract.

24.6.- Acceptul achizitorului privind schimbarea subcontractantului se va face în termen de 5 de zile la data primirii notificării, motivând decizia sa în cazul respingerii aprobării.

24.5 - Executantul nu are dreptul de a înlocui subcontractanţii nominalizaţi în cazul în care înlocuirea acestora conduce la modificarea propunerii tehnice sau financiare, anexă la prezentul contract.

24.6 - Executantul va răspunde pentru actele şi faptele subcontractantilor săi şi ale experţilor, agenţilor, salariaţilor acestora, ca şi cum ar fi actele sau faptele sale. Acceptarea de către achizitor a subcontractării oricărei părţi a prezentului contract nu va elibera executantul de niciuna dintre obligaţiile sale din prezentul contract.

Niciun contract de subcontractare nu va crea raporturi contractuale între subcontractant şi achizitor.

Articolul 25. Drepturi de proprietate intelectuală

25.1. În relaţia dintre părţi, executantul îşi va păstra dreptul de autor şi alte drepturi de proprietate intelectuală asupra documentelor elaborate în faza de proiectare.

25.2. (1) Prin semnarea prezentului contract, executantul acordă achizitorului licenţă permanentă, transferabilă, neexclusivă şi scutită de taxă de redevenţă, pentru a copia, folosi şi transmite documentele elaborate de executant, inclusiv efectuarea şi folosirea modificărilor acestora.

(2) Această licenţă:

a) se va aplica pe întreaga durată de viaţă programată sau efectivă (cea mai lungă din cele două) a părţilor relevante ale lucrării;

b) va da dreptul oricărei persoane care se află în posesia licită a sectoarelor relevante de lucrări să multiplice, să folosească şi să transmită documentele executantului în scopul finalizării, operării, întreţinerii, modificării, ajustării, reparării şi demolării lucrărilor, şi

în cazul în care documentele executantului se găsesc în forma unor programe de computer sau alt tip de software, va permite folosirea acestora pe orice computer de pe şantier şi alte locuri prevăzute în prezentul contract, inclusiv pe computerele furnizate şi înlocuite de către executant.

25.3. Documentele executantului şi alte documente de proiectare întocmite de executant (sau în numele acestuia) nu vor fi, fără acceptul acestuia, copiate sau transmise de către achizitor (sau în numele acestuia) unei terţe părţi pentru a fi utilizate în alte scopuri decât cele permise de prezentul contract.

Articolul 26. Cesiunea

26.1 - Executantul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin prezentul contract.

26.2 – Executantul poate cesiona dreptul său de a încasa contraprestaţia lucrării executate în condiţiile prevăzute de dispoziţiile Codului Civil.

Articolul 27. Încetarea şi rezilierea contractului

27.1.- Prezentul contract va înceta automat dacă în termen 5 zile de la data emiterii ordinului administrativ de începere, executantul nu a demarat execuţia contractului în cauză.

27.2. - Achizitorul poate rezilia Contractul cu efecte depline (de jure) după acordarea unui preaviz de 5 zile executantului, fără necesitatea unei alte formalităţi şi fără intervenţia vreunei autorităţi sau instanţe de judecată, în oricare dintre situaţiile următoare, dar nelimitându-se la acestea:

a) executantul nu execută  contractul în conformitate cu obligaţiile asumate;

b) executantul refuză sau omite să aducă la îndeplinire dispoziţiile emise de către achizitor sau de către reprezentantul său autorizat;

d) executantul cesionează contractul sau subcontractează fără a avea acordul scris al achizitorului;

e) executantul  face obiectul unei proceduri de insolvenţă, dizolvare, administrare judiciară sau sub controlul altei autorităţi, a încheiat o înţelegere cu creditorii privind plata datoriilor, şi-a suspendat activitatea, sau se află într-o situaţie asemănătoare rezultând dintr-o procedură similară reglementată de legislaţia sau reglementările la nivel naţional;

f) executantul a fost condamnat pentru o infracţiune în legătură cu exercitarea profesiei printr-o hotărâre judecătorească definitivă;

g) executantul se află în culpă profesională gravă ce poate fi dovedită prin orice mijloc de probă pe care Achizitorul îl poate justifica;

h) împotriva executantului a fost pronunţată o hotărâre având autoritate de lucru judecat cu privire la fraudă, corupţie, implicarea într-o organizaţie criminală sau orice altă activitate ilegală în dauna intereselor financiare ale CE;

j) are loc orice modificare organizaţională care implică o schimbare cu privire la personalitatea juridică, natura sau controlul executantului, cu excepţia situaţiei în care asemenea modificări sunt înregistrate într-un act adiţional la prezentul contract;

k) apariţia oricărei alte incapacităţi legale care să împiedice executarea Contractului ;

l) executantul nu furnizează garanţiile sau asigurările solicitate, sau persoana care furnizează garanţia sau asigurarea nu este în măsură să îşi îndeplinească angajamentele.

27.3. - Dacă Achizitorul reziliază Contractul, va fi îndreptăţit să recupereze de la executant fără a renunţa la celelalte remedii la care este îndreptăţit în baza acestuia, orice pierdere sau prejudiciu suferit până la un nivel egal cu valoarea contractului.

27.4. – În cazul rezilierii contractului, achizitorul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care trebuie să le suporte executantul din vina căruia s-a reziliat contractul.

27.5. - Oricare dintre părţi încalcă prevederile Contractului prin neîndeplinirea  unei/unor obligaţii care îi revin potrivit acestuia, partea prejudiciată prin încălcare (după caz, Achizitorul sau executantul) va fi îndreptăţită la următoarele remedii:

a) despăgubiri; şi/sau

b) rezilierea Contractului

Despăgubirile pot fi:

a) Despăgubiri Generale; sau

b) Penalităţi contractuale.

27.7. - În orice situaţie în care Achizitorul este îndreptăţit la despăgubiri, poate reţine aceste despăgubiri din orice sume datorate executantului.

27.8. – După rezilierea contractului, achizitorul poate decide continuarea execuţiei lucrărilor cu respectarea prevederilor legale privind achiziţiile publice.

Articolul 28. Forţa majoră

28.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

28.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

28.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fară a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

28.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

28.5 -  Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 1 lună, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

Nu va reprezenta o încălcare a obligaţiilor din prezentul contract de către oricare din părţi situaţia în care executarea obligaţiilor este împiedicată de împrejurări de forţă majoră care apar după data semnării Contractului de către părţi.

28.7.- Executantul nu va răspunde pentru penalităţi contractuale sau reziliere pentru neexecutare dacă, şi în măsura în care, întârzierea în executare sau altă neîndeplinire a obligaţiilor din prezentul Contract este rezultatul unui eveniment de forţă majoră. În mod similar, Achizitorul nu va datora dobândă pentru plăţile cu întârziere, pentru neexecutare sau pentru rezilierea de către executant pentru neexecutare, dacă, şi în măsura în care, întârzierea Achizitorului sau altă neîndeplinire a obligaţiilor sale este rezultatul forţei majore.

28.8- Dacă oricare parte consideră că au intervenit împrejurări de forţă majoră care pot afecta îndeplinirea obligaţiilor sale, va notifica imediat celeilalte părţi cu privire la natura, durata probabilă şi efectul probabil al împrejurării de forţă majoră. În lipsa unor instrucţiuni scrise contrare ale achizitorului, executantul va continua îndeplinirea obligaţiilor sale în baza Contractului în măsura în care acest lucru este posibil în mod rezonabil şi va căuta toate mijloacele rezonabile alternative, pentru îndeplinirea obligaţiilor sale care nu sunt afectate de evenimentul de forţă majoră. Executantul nu va utiliza asemenea mijloace alternative decât în urma instrucţiunilor în acest sens ale achizitorului, sau ale persoanei autorizate a acestuia.

Articolul 29. Soluţionarea litigiilor

29.1 - Achizitorul şi executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

29.2 - Dacă, după 3 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi executantul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare dintre părţi poate solicita ca disputa să fie soluţionată de către instanţele judecătoreşti din România.

Articolul 30. Limba care guvernează contractul

Limba care guvernează contractul este limba română.

Articolul 31. Comunicări

31.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.

31.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

Articolul 32. Legea aplicabilă contractului

32.1-  Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

32.2. - Prestatorul va respecta şi se va supune tuturor legilor şi reglementărilor în vigoare din România precum şi reglementărilor direct aplicabile ale Comisiei Europene, jurisprudenţei Curţii Europene de Justiţie şi a Tribunalului de Primă Instanţă şi se va asigura că personalul său, salariat sau contractat de acesta, conducerea sa, subordonaţii acestuia, şi salariaţii din teritoriu vor respecta şi se vor supune de asemenea aceloraşi legi şi reglementări. Prestatorul va despăgubi achizitorul în cazul oricăror pretenţii şi acţiuni în justiţie, rezultate din orice încălcari ale prevederilor în vigoare de către acesta, personalul său, salariat sau contractat de acesta, inclusiv conducerea sa, subordonaţii acestuia, precum şi salariaţii din teritoriu.

Părţile au înţeles să încheie azi .............. prezentul contract în ……… exemplare, câte un exemplar pentru………

(se precizează data semnării de către părţi)

Achizitor,							        Executant,

.............................						    	    ..............................

(semnătură autorizată)					            (semnătură autorizată)

LS

Secţiunea a III -a

CAIET DE SARCINI

OBIECTUL ACHIZIŢIEI  îl constituie proiectarea şi execuţia lucrărilor pentru obiectivul de investiţii: "Construirea unui Centru Olimpic si de Recreere, Campia Turzii, jud. Cluj"

##### ÎNTOCMIRE PROIECT ŞI EXECUŢIA LUCĂRILOR

I) DATE GENERALE

1.1 Denumirea autorităţii contractante

Municipiul Câmpia Turzii, Judetul CLUJ

1.2 Obiective generale

Obiectul general îl constituie realizarea de investiţii în infrastructură, investiţii, viabile din punct de vedere tehnic, economic şi social.

1.3 Obiectul contractului de lucrări

Obiectul contractului de lucrări ce urmează a fi atribuit, constă în proiectarea şi execuţia lucrărilor pentru "Construirea unui Centru Olimpic si de Recreere,Campia Turzii, jud. Cluj"

Tema de proiectare se refera la proiectul integrat cu denumirea de mai sus, care presupune 3 componente:

- Bazin si anexe ( vestiare, centru SPA, spatii de recreere);

- Statie pompare retea apa si canalizare;

- Amenajare peisagistica;

a) Servicii de proiectare

La întocmirea memoriului tehnic, ofertanţii au obligaţia de a  avea în vedere perioadele de exploatare garantate şi de a le specifica în mod explicit.

Ofertantul va întocmi urmatoarele documentaţii:

- proiect tehnic;

- documentaţie pentru obţinerea avizelor, inclusiv obtinerea avizelor cu plata contravalorii acestora de catre autoritatea contractanta

- detalii de execuţie;

- documentaţia tehnică pentru autorizaţia de construire;

Elaborarea proiectului şi a documentaţiei tehnice se va face având în vedere conţinutul cadru stabilit prin HG 28/2008.

Proiectul tehnic potrivit prevederile legale reprezintă documentaţia ce conţine părţi scrise şi desenate privind realizarea obiectivului de investiţii: execuţia lucrărilor, montajul echipamentelor, utilajelor sau instalaţiilor tehnologice, acţiunile de asigurare şi certificare a calităţii,  precun şi acţiunile de predare a obiectivului de investiţii către beneficiar.

Proiectul tehnic trebuie sa fie astfel elaborat încât să fie clar, să asigure informaţii tehnice, complete privind viitoarea lucrare şi să răspundă cerinţelor tehnice, economice şi tehnologice ale beneficiarului. Proiectul tehnic trebuie să permită elaborarea detaliilor de execuţie în conformitate cu materialele şi tehnologia de execuţie propusă, cu respectarea strictă a prevederilor proiectului tehnic, fără sa fie necesară suplimentarea cantităţilor de lucrări şi fără a depaşi costul lucrării stabilit în studiul de fezabilitate.

Conţinutul proiectului tehnic va fi adaptat specificului investiţiei având în vedere conţinutul cadru prezentat mai jos.

Conţinutul cadru al proiectului tehnic este urmatorul:

A. PARTILE SCRISE

1. Date generale:

- denumirea obiectivului de investitii;

- amplasamentul ( judetul, localitatea, adresa postala si / sau alte date de identificare);

- titularul investitiei;

- beneficiarul investitiei;

- elaboratorul proiectului.

2. Descrierea generala  a lucrarilor

2.1. In cdrul sectiunii „Descrierea lucrarilor” care fac obiectul proiectului tehnic se vor face referiri asupra urmatoarelor elemente:

a) amplasamentul;

b) topografia;

c) clima si fenomenele naturale specifice zonei;

d) geologia, seismicitatea;

e) prezentarea proiectului pe specialitati;

f) sursele de apa, energie electrica, gaze, telefon si altele asemenea pentru lucrari definitive si provizorii;

h) caile de acces permanente, caile de comunicatii si alte asemenea;

i) trasarea lucrarilor;

j) antemasuratoarea;

2.2 Memorii tehnice pe specialitati.

3. Caietele de sarcini

Sunt documentele care reglementeaza nivelul de performanta a lucrarilor, precum si cerintele, conditiile tehnice si tehnologice, conditiile de caliatate precum si cerintele, conditiile tehnice si tehnologice, conditiile de calitate pentru produsele care urmeaza a fi incorporate in lucrare, testele, inclusiv cele tehnologice, incercarile, nivelurile de toleranta si altele de acceasi natura, care sa garanteze indeplinirea exigentelor de calitate si performanta solicitate.

Caietele de sarcini se elaboreaza de catre proiectant pe specialitati, prin dezvaluirea elementelor tehnice cuprinse in planse, si nu trebuie sa fie restrictive.

3.1 Rolul si scopul caietelor de sarcini:

a) fac parte intergata din proiectul tehnic;

b) reprezinta descrierea elementelor tehnice si calitative mentionate in planse si prezinta informatii, precizari si prescriptii complementarea planselor;

c) plansele, breviarele inscrise in planse sunt scurte si cu caracter general, vizand in special explicitatea desenelor;

d) detaliaza notele si cuprind caracteriticile si calitatile materialelor folosite, testelor si probele acestora, descriu lucrarile care se executa, calitatea, modul de realizare, testele, verificarile si probele acestor lucrari, ordinea de executie si de montaj si aspectul final;

e) impreuna cu plansele, trebuie sa fie astfel concepute incat, pe baza lor sa se poata determina cantitatile de lucrari, costurile lucrarilor si utilajelor, fora de munca si dotarea necesara executiei lucrarilor;

f) eleborarea caietel de sarcini se face de catre proiectanti – arhitecti si ingineri specialisti, pentru fiecare categorie de lucarare;

g) stabilesc responsabilitatile pentru calitatile materialelor si ale lucrarilor si responsabilitatile pentru teste, verificari, probe;

h) redactarea caietelor de sarcini trebuie sa fie concisa si sistematizata;

i) prevad modul de urmarire a comportarii in timp a investitiei;

j) prevad masurile si actiunile de demontare/demolare ( inclusiv reintegrarea in mediul natural a deseurilor ) dupa expirarea perioadei de viata (postutilizarea).

3.2 Tipuri de caiete de sarcini

3.2.1 In functie de destinatie, caietele de sarcini pot fi:

a) caiete de sarcini pentru executia lucarilor;

b) caiete de sarcini pentru furnizori de materiale, semifabricatelor, utilajelor, echipamente tehnologice si confectii diverse;

c) caiete de sarcini pentru receptii, teste, probe, verificari si puneri in functiune;

d) caiete de sarcini pentru urmarirea comportarii in timp a constructiilor si continutul cartii tehnice.

3.2.2. In functie de categoria de importanta a obiectivului de investitii, caietele de sarcini pot fi:

a)caiete de sarcini generale, care se refera la lucrari curente in domeniul constructiilor si care se elaboreaza pentru toate obiectivele de investitii;

b) caiete de sarcini speciale, care se refera la lucrari specifice si care se elaboreaza independent pentru fiecare lucrare.

3.3. Continutul caietelor de sarcini

Caietele de sarcini trebuie sa cuprinda:

a) breviarele de calcul, care reprezinta documentele justificative pentru dimensionarea elementelor de constructii si de instalatii si se elaboreaza pentru fiecare element de constructie in parte. Breviarele de calcul, prezentate sintetic, vor preciza incarcarile si ipotezele de calcul, precum si tipurile de programe utilizate;

b) nominalizarea planselor care guverneaza lucrarea;

c) proprietatile fizice, chimice, de aspect, de calitate, tolerante, probe, teste si altele asemenea, pentru materialele componente ale lucrarii, cu indicarea standardelor;

d) dimensiunea, forma, aspectul si descrierea executiei lucrarii;

e) ordinea de executie, probe, teste, verificari ale lucrarii;

f) standardele, normativele si alte prescriptii, care trebuie respectate la materiale, utilaje, confectii, executie, montaj, probe, teste, verificari;

g) conditiile de receptie, masuratori, aspect, culori, tolerante si altele asemenea.

4. Listele cu cantitatile de lucrari

Acest capitol va cuprinde toate elementele necesare cunatificarii valorice a lucrarilor si contine:

a) centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv ( formularul  F1)

b) centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte ( formularul F2 )

c) listele cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari ( formularul F3 )

d) listele cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari ( formularul F4)

e) fise tehnice ale utilajelor si echipamentelor ( formularul F5 )

f) listele cu cantitati de lucrari pentru constructii provizorii OS ( organizare de santier ) ( se poate utiliza formularul F3 ).

5. Graficul general de realizare a investitiei publice ( formularul F6 )

Graficul general de realizare a investitiei publice reprezinta esalonarea fizica a lucrarilor de investitii/interventii.

B. PARTILE DESENATE

Sunt documente principale ale proiectului tehnic pe baza carora se elaboreaza partile scrise ale acestuia, cuprinzand toate informatiile necesare elaborarii caietelor de sarcini si care de regula se conpun din:

1. Planse generale:

Sunt planse informative de ansamblu si cuprind:

- - plansa de incadrare in zona

- - plansa de amplasare  a reperelor de nivelment si planimetrice:

- - planse topografice principale;

- - plase de amplasare a forajelor si profilurilor geotehnice, cu inscrierea conditiilor si a recomandarilor privind lucarrile de fundare;

- - plansele de amplasare a obiectelor, cu inscrierea cotelor de nivel, a distantelor de amplasare, orientarilor, coordonatelor, axelor, reperelor de nivelment si planimetrice, a cotei ± 0,00 a cotelor trotuarelor, a cotelor si distantelor principale de amplasare a drumurilor, trotuarelor, a cotelor si distantelor principale  de amplasare a drumurilor, trotuarelor, aleilor pietonale, platformelor si altele asemenea;

- - Plansele principale privind sisematizarea pe verticala a terenului, cu inscrierea volumelor de terasamente, sapaturi umpluturi, depozite de pamant, volumul pamantului transportat ( excedent si deficit ), a lucarilor privind stratul vegetal, a precizarilor privind utilajele si echipamentele de lucru, precum si a altor informatii si elemnete tehnice si tehnologice;

- - plansele principale privind constructiile, cuprinzand amplasarea lor, sectiuni, profiluri longitudinale/transversale, dimensiuni, cote de nivel, cofraj si armare, ariile si marca sectiunilor, marca betoanelor, protectii si izolatii hidrofuge, protectii impotriva agresivitatii solului, a coroziunii si altele asemenea;

- - plansele de amplasare a reperelor fixe si mobile de trasare.

2. Plansele principale ale obiectelor

Sunt planse cu caracter tehnic, care definesc si expliciteaza toate elementele constructiei. Se recomanda ca fiecare obiect sa fie identificat prin numar/cod si denumire proprii. Plansele principale se elaboreaza pe obiecte si in general cuprind:

2.1. Planse de arhitectura

Definesc si expliciteaza toate elementele de arhitectura ale fiecarui obiect, inclusiv cote, dimensiuni, functiuni, arii, precizari privind finisajele si caliatatea acestora si alte informatii de aceasta natura.

2.2. Planse de structura

Definesc si expliciteaza pentru fiecare obiect alcatuirea si executia structurii de rezistenta, cu toate caracteristicile acesteia si cuprind:

- planurile infrastructurii si sectiunile caracteristice cotate;

- planurile suprastructurii si sectiunile carcateristice cotate;

- descrierea solutiilor constructive, descrierea ordinii tehnologice de executie si montaj ( numai in situatiile speciale in care aceasta este oblibatorie), recomandari privind transportul, manipularea, depozitarea si montajul.

2.3. Planse de intalatii

Definesc si expliciteaza pentru fiecare obiect amplasarea, alcatuirea si executia instalatiilor, inclusiv cote, dimensiuni, tolerante si altele asemenea.

NOTA

La elaborarea proiectelor, materialele, confectiile, utilajele tehnologice si echipamentele vor fi definite prin paramentri, performante si caracteristici. Este interzis a se face sau trimiteri la marci de fabrica, producatori ori comercianti sau la alte asemenea recomandari ori precizari care sa indice preferinte sau sa restranga concurenta.

Caracteristicile tehnice si parametrii functionali vor fi prezentati in cadrul unor limite ( pe cat posibil) rezultate din breviarele de calcul si nu vor fi date in mod determinist, in scopul de a favoriza un anumit furnizor (productor sau comerciant).

Proiectul tehnic si detaliile de executie se vor prezenta in trei exemplare tiparite precum si pe suport magnetic (CD). Proiectul pentru obtinerea autorizatiei de construire va fi intocmit in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 – republicata cu modificarile si completarile ulterioare si a Ordinului M.T.C.T. nr. 1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii.

Documentatiile pentru obtinerea avizelor si acordurilor se vor prezenta in 2 ( doua ) exemplare tiparite precum si pe suport magnetic ( CD ).

Proiectul pentru obtinerea autorizatiei de construire se va prezenta in 2 ( doua ) exemplare tiparite precum si pe suport magnetic (CD).

Conditii privind prestarea serviciilor proiectantului

Intocmirea proiectului tehnic, a detaliilor de executie, a documentatiilor pentru obtinerea avizelor, acorduri si documentatiei tehnice pentru obtinerea autorizatiei de construire. Prin grija proiectantului vor fi realizate studii geotehnice actualizate si planuri topografice pe sistemul de coordonate actual contravaloare fiind suportate de beneficiar conform sumelor alocate prin devizul generar al studiului de fezeabilitate.

Activitatile vor incepe imediat dupa semnarea contractului si construirea garantiei de buna executie, in conformitate cu prevederile contractuale.

Documentatia  de proiectare va face parte integrata din  prezentul caiet de sarcini, precum si cu respectarea prevederile din legislatia in vigoare.

In conformitate cu legislatia in vigoare ofertantul va avea, printre altele, urmatoarele obligatii:

Asigurarea prin proiectul tehnic si detaliile de executie a nivelului de calitate corespunzator cerintelor, cu respectarea regulamentelor tehnice si a clauzelor contractuale.

Documentatia tehnica va fi insotita de referatul verificatorilor de proiecte, pe specialitati.

Elaborarea caietelor de sarcini, a instructiunilor tehnice privind executia lucrarilor exploatarea, intretinerea si reparatiile aferente precum si dupa caz, elaborarea proiectelor de urmarire privind evolutia in timp a lucrarilor;

- Intocmirea  planului de control si calitate;

b) Executia lucrarilor

Executia lucrarilor se va face in conformitate cu prevederile din proiectul tehnic insusit de autoritatea contractanta. Volumele de lucrari nu vor depasi volumele prevazute in oferta cu conditia incadrarii in valoarea ofertata.

Executantul lucrarilor de constructii are urmatoarele obligatii:

a) sesizarea beneficiarului asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate in proiecte, in vederea solutionarii;

b) inceperea executiei lucrarilor, numai la obiectivele pentru care exista autoritatii de construire;

c) asigurarea nivelului de caliate corespunzator cerintelor, printr-un sistem propriu de calitate, realizat prin personal  responsabil tehnic cu executia si responsabl tehnic cu controlul calitatii;

d) respectarea de catre executant a programului de control si verificare a calitatii.

f) utilizarea in executia  lucrarilor numai a produselor si procedeelor prevazute in proiect, certificate sau pentru care exista agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor privind calitatea in constructii;

g) respectarea proiectelor si a detaliilor de executie pentru realizarea nivelului de calitate prevazut prin lege;

h) aducera la indeplinire,  la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau prin documentele de receptie ale lucrarilor de constructii;

i) redemierea pe propria cheltuiala , a defectelor calitative aparute din vina sa, atat in perioada de executie cat si in perioada de garantie stabilita potrivit legii;

j) readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiala, la terminarea executiei lucrarilor;

k) stabilirea raspunderilor tuturor participantilor la procesul de productie – factori de raspundere, colaboratori, subcontractanti – in conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calitatii adoptat si cu prevederile in vigoare.

Dupa elaborarea proiectului tehnic, inainte de inceperea executiei lucrarilor, ofertantul trebuie sa inainteze Autoritatii Contractante listele de cantitati din cadrul proiectului tehnic, complatate cu preturile ofertantului, preturi care au fost luate in considerare la elaborarea ofertei financiare pentru executia lucrarilor din cadrul ofertei.

ATENTIE!

Valoare lucrarilor conform listelor de cantitati astfel completate nu trebuie sa depaseasca valoarea lucarilor propusa prin oferta, pentru executia lucrărilor.

II) LOCATIA PROIECTULUI

Executia lucrarilor se va realiza pe teritoriul administrativ al municipiului Campia Turzii, conform proiectului tehnic si a detaliilor de executie. Predarea documentatiei tehnice de catre proiectant, se va efectua la sediul beneficiarului.

III) PERIOADA PROIECTULUI

3.1. Dutata maxima de indeplinire a contractului este de 18 luni.

3.2. Data de incepere - executatia contractelor incepe in termen de 5 (cinci) zile de la primirea ordinului de incepere a lucrarilor.  Predarea amplasamentului se face in termen de 5 (cinci) zile de la emiterea ordinului de incepere.

3.3. Durata contractului - include perioada de maxim 18 luni, prevazuta pentru proiectarea si executia lucrarilor solicitate, la care se adauga perioada de garantie de buna executiei a lucrarilor, ofertată.

Ofertele in care se vor prezenta un termen de realizare mai mare de 18 luni vor fi considerate neconforme si vor fi respinse.

IV) CERINTE

Perioada de valabilitate a ofertei.

Ofertantul trebuie sa-si mentina oferta valabila cel putin 12 luni. Orice oferta valabila pentru o perioada mai scurta va fi respinsa.

Garantia de buna executiei.

Cunatumul garantiei de buna executie este de 10% din pretul contractului, fara TVA.

Pretul unitar

Preturile unitare din listele de cantitati de lucrari trebuie sa cuprinda toate costurile pe care ofertantul le considera a fi necesare pentru realizarea acestora. Astfel, pretul materialelor trebuie sa cuprinda si costurile pentru transport si manipulare daca in liste nu sunt prevazute pozitii separate pentru transport si manipulare. In cazul in care sunt diferente intre specificatiile privind materialele din listele de cantitati si specificatiile din proiectul tehnic, respectiv planse de exceutie, detalii de executie etc., se vor lua in considerare la eleborarea listelor de cantitati de lucrari specificatiile din plansele si detaliile de excutie din proiectul tehnic pe baza caruia se executa lucrarile.

Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita de la furnizori de materiale confirmarea preturilor indicate in oferta, in cazul in care se va considera ca preturile respective nu reflecta realitatea de pe piata la momentul depunerii ofertelor. Ofertele care se considera ca nu reflecta prin preturile incluse in acestea, realitatea de pe piata si nu pot fi justuficate in mod credibil de catre ofertanti, in urma solicitarii de clarificare de catre autoritatea contractanta, vor fi declarate neconforme.

Utilaje si echipamente

Ofertantii vor asigura intreaga gama de utilaje si echipamnete, care rezulta din tehnologiile de executie adoptate, necesare pentru executia lucarilor din cadrul contracului. Acestea pot fi proprietatea ofertantului sau pot fi inchiriate.

Personalul obligatoriu

In vederea reducerii riscului de nerealizare a contractului, in vederea conformarii cu legislatia romaneasca in vigoare privind caliatea in constructii, precum si a incadrarii in termenele stabilite este absolut necesar ca ofertantul sa aiba experienta in intocmirea de proiecte tehnice, detalii de executiei si executia de lucrari pentru obiective asemanatoare. In acest sens, ofertantul va trebui sa dispuna de personal cu suficienta calificare si experienta care sa poata asigura atat intocmirea proiectului tehnic, cat si executia lucrarilor, in conformitate cu prevederile contractuale.

Ofertantul va face dovada, in cadrul propunerii tehnice, ca are posibilitatea de a intocmi: Proiectul tehnic, Detaliile de Executie si Proiectul pentru obinerea autorizatiei de construire si executia lucrarilor prin personal propriu sau contract de colaborare / subcontractare / asociere, cu persoane sau societati, atestate in conformitate cu prevederile legale.

NOTA

Ofertantul are obligatia de a prezenta in tabelul cu personalul obligatoriu, persoane cu experienta in domeniu.

Memoriul tehnic: va cuprinde o succinta descriere a modului de indeplinire a obligatiilor contractuale.

- Grafic de proiectare si executie a lucrarilor

- Centralizatoare lucrari/servicii/dotari

- Lista cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- Fise tehnologice

- Plan de mediu

La realizarea lucrarilor, se vor utiliza numai materiale agrementate, conform reglementarilor nationale in vigoare, precum si a legislatiei si standardelor nationale, armonizate cu legislatia U.E. Aceste materiale vor fi in concordanta cu prevederile H.G. 766/1997 cu modificarile si completarile ulterioare, H.G. 622/2004 si a Legii nr. 10/1995 privind obligativitatea utilizarii de materiale agrementate in executia lucrarilor si a calitatii in constructii.

Prezentul caiet de sarcini se completează cu datele din Studiul de fezabilitate aprobat de autoritatea contractantă .

Intocmit,

Ing. Mirela IUREAN

Secţiunea a IV-a

Secţiunea a IV-a conţine formularele destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea şi prezentarea ofertei şi a documentelor care o însoţesc şi, pe de altă parte, să permită comisiei de evaluare examinarea şi evaluarea rapidă şi corectă a tuturor ofertelor depuse.
 	Fiecare candidat/ofertant care participă, în mod individual sau ca asociat, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică are obligaţia de a prezenta formularele prevăzute în cadrul acestei secţiuni, completate în mod corespunzător şi semnate de persoanele autorizate.

FORMULARUL 1

Inregistrat la sediul autoritatii contractante

Nr. .......... / ........……

OFERTANTUL

…….................…….........

(denumirea/numele)

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către ......(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Ca urmare a anunţului de participare apărut în SEAP  nr din..........(zi/lună/an), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului...............(denumirea contractului de achiziţie publică);

Noi..........(denumirea/numele ofertantului) vă transmitem alăturat, următoarele:

1. Documentul .............(tipul, serie/număr, emitent) privind garanţia pentru participare, în cuantumul şi în forma stabilite de dumneavoastră prin documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei;

2. Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un număr de ..... copii:

a) oferta;

b) documentele care însoţesc oferta;

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele dumneavoastră.

Data completarii .....................

Cu stima,

Ofertant,

……...........................

(semnatura autorizata)

FORMularul 2

OFERTANTUL –

IMPUTERNICIRE

Oferta trebuie sa fie insotita de o imputernicire scrisa, prin care persoana care a semnat oferta este autorizata sa angajeze operatorul economic in procedura de atribuire a contractului de achizitie publica. Imputernicirea trebuie sa fie intr-un format juridic, in conformitate cu formatul tarii in care ofertantul este inregistrat.

In cazul unei asocieri, persoana care a semnat oferta, autorizata sa angajeze operatorul economic, trebuie confirmata prin inaintarea imputernicirilor semnate de toti reprezentantii cu drept de semnatura ai partenerilor.

Imputernicirea (imputernicirile) se ataseaza acestui formular.

Semnatura

In calitate de	 Ofertant /asociat

Legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele

Data :

FORMULARUL 3

BANCA

.........................………………..

(denumirea)

SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA PENTRU PARTICIPARE CU OFERTA LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA

Catre:  CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI CAMPIA TURZII

Localitatea Câmpia Turzii, str. Laminoristilor,  nr. 2, jud. Cluj

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului _____________________________ „______________________________________________________________________noi banca _____________________________________________________________, avand sediul inregistrat la .________________________________ , ne obligam fata de _____________________________________________ sa platim suma de ______________________________________________________RON (cifre si litere),  la prima sa cerere scrisa si fara ca aceasta sa aiba obligatia de a-si motiva cererea respectiva, cu conditia ca in cererea sa autoritatea contractanta sa specifice ca suma ceruta de ea si datorata ei este din cauza existentei uneia sau mai multora dintre situatiile urmatoare:

a) ofertantul ________________________________. si-a retras oferta in perioada de valabilitate a acesteia;

b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul .________________________________ a constituit garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei si oricum nu mai tarziu de 15 zile de la data semnarii contractului;

c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul _________________________________ a refuzat sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei.

Prezenta garantie este valabila pana la data de ___________________________

Parafata de Banca _________________________ in ziua ___ luna ____ anul _______

(semnatura autorizata)

FORMULARUL 4

.........................................

(denumire/oferte ofertant)

FORMULAR DE OFERTĂ LUCRĂRI

Către ....................................................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului ............................................... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus mentionată, să executăm ............................................... (denumirea lucrării) pentru suma de ................., (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei) platibilă după recepţia lucrărilor, la care se adaugă TVA în valoare de ............ (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda).

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să începem lucrările cât mai curând posibil după primirea ordinului de începere şi să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuţie anexat, în ....................................................... (perioada în litere şi în cifre).

3. Ne angajăm să menţinem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de ........... zile, (durata în litere şi cifre) respectiv până la data de ................. şi ea va rămâne obligatorie pentru noi           (ziua/luna/anul) şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.

5. Precizăm că:(se bifează opţiunea corespunzătoare):

|_| depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”.

|_| nu depunem ofertă alternativă.

6. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice sau orice ofertă primită.

Data _____/_____/_____

...............................................................................,

(nume, prenume şi semnătură),

L.S.

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ...................................................... (denumirea/numele operatorului economic)

FORMULARUL 4.1

OFERTANT

______________________

(denumirea/numele)

## CENTRALIZATORUL PROPUNERII FINANCIARE

Servicii de proiectare+Lucrari de executie

| Nr crt | Denumirea lucrarilor sau serviciilor | Valoare (exclusiv TVA) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | RON | Euro |
| 1. | Servicii de proiectare (total general) |  |  |
| 2. | Lucrari de executie (total general) |  |  |
| TOTAL (exclusiv TVA) |  |  |  |
| TVA |  |  |  |
| TOTAL (inclusiv TVA) |  |  |  |

Durata prestarii serviciilor de proiectare: _______________________luni.

Durata executarii lucrarilor: _________________________________ luni.

Data completarii

Ofertant,

(semnatura autorizata)

stampila

FORMULARUL 4.1.1

ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTA LUCRĂRI

1. Valoarea maxima a lucrarilor		    ________	(% din pretul total ofertat)

executate de subcontractanti

2. Garantia de buna executie va

fi constituita sub forma:			_________

in cuantum de:					_________	(% din pretul total ofertat)

3. Perioada de garantie de buna

executie, din care:

a) modernizare drumuri		             _________	luni calendaristice

b) înfiinţare after school                             _________	luni calendaristice

4. Perioada de mobilizare

(durata de la data primirii ordinului de incepere

a lucrarilor pana la data inceperii executiei)          _________	zile calendaristice

5. Termenul pentru emiterea

ordinului de incepere a lucrarilor (de la data

semnarii contractului)				          _________	zile calendaristice

6. Penalizari pentru intarzieri			_________	(% din valoarea care trebuia

la termene intermediare şi                                                 sa fie realizata)

la termenul final de executie

7. Limita maxima a penalizarilor		_________	(% din pretul total ofertat)

8. Limita minima a asigurarilor			_________	(% din pretul total ofertat)

9. Termen de intervenţie pentru remedierea

defectelor în perioada de garanţie a lucrărilor   _________	zile calendaristice

10. Limita maxima a retinerilor din situatiile

de plata lunare (garantii,  avansuri etc.)	    _________(% din situatiile de plata

lunare)

OFERTANT,

..........................

(semnatura autorizata)

FORMULARUL 6

OFERTANTUL

…….................…….........

(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ________________________________________ denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm in situaţia prevazută la art. 18o din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii,aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.337/2006, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/ sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ______________________ .(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completării ......................

Oferant,

_________________

(semnatura autorizată)

FORMULARUL 7

OFERTANTUL

…….................…….........

(denumirea/numele)

DECLARATIE

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.181

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006

Subsemnatul(a) S.C......................................................................................... cu sediul în Str .............................., nr........, Localitatea.............................., înregistrată la Oficiul Registrul Comerţului sub nr......................................, CIF.............................., atribut fiscal.........., în calitate de ofertant / candidat / concurent la procedura de (se menţionează procedura) pentru atribuirea cointractului de achiziţie publică având ca obiect...............................................(denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV), la data de .................( zi/lună/an), organizată de ...................................................(denumirea autorităţii contractante), declar pe propia răspundere că:

a) nu sunt în stare de faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul - sindic;

c) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care este stablit până la data solicitată.

c¹) în ultimii 2 ani nu mi-am îndeplinit în mod defectuos obligaţiile contractuale, din motive imputabile mie, fapt care să fi  produs sau este de natură să producă grave prejudicii beneficiarului contractului;

d) nu am fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională.

e) nu prezint informaţii false sau nu prezint informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data completarii ._________________

Ofertant,

……..................................

(semnatura autorizata)

FORMULARUL 8

OFERTANTUL

............................................................

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA

1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al _________________________________ (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului) declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica avand ca obiect ____________________________________________ cod CPV ______________, la data de __________, organizata de ___________________(denumirea autoritatii contractante), particip si depun oferta:

□ în nume propriu;

□ ca asociat în cadrul asociaţiei ...........................................................;

□ ca subcontractant al ................................................;

(Se bifează opţiunea corespunzătoare.)

2. Subsemnatul declar că:

□ nu sunt membru al nici unui grup sau reţele de operatori economici;

□ sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei listă cu date de recunoaştere o prezint în anexă.

(Se bifează opţiunea corespunzătoare.)

3. Subsemnatul declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor  interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie publică.

4. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai  _____________________________________________(denumirea şi adresa autoritaţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătura cu activitatea noastră.

Data completarii .......................

Ofertant,

……..................................

(semnatura autorizata)

FORMULARUL 9

OFERTANTUL

............................................................

(denumirea/numele)

INFORMATII GENERALE

1. Denumirea / numele:

2. Codul unic:

3. Adresa sediului central:

4. Telefon:

Fax:

E-mail:

5. Certificatul de inmatriculare/inregistrare:

6. Obiectul de activitate, pe domenii:

7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul:

8. Principala piata a afacerilor:

9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

| Anul | Cifra de afaceri anuala la 31 decembrie (RON) | Cifra de afaceri anuala la 31 decembrie (echivalent euro) |
| --- | --- | --- |
| 1. 2007 |  |  |
| 2. 2008 |  |  |
| 3. 2009 |  |  |
| Media anuala: |  |  |

Data completarii .......................

Ofertant,

……..................................

(semnatura autorizata)

FORMULARUL 10.a.

OFERTANTUL

............................................................

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR SERVICII   ÎN ULTIMII 3 ANI

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........................................................... (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................................................................. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Operator economic,

..................................

(semnătură autorizată)

| Nr. crt. | Obiect contract | Codul CPV | Denumirea/nume beneficiar /client Adresa | Calitatea prestatorului*) | Preţ total contract | Procent îndeplinit de prestator (%) | Perioadă derulare contract **) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

Operator economic,

(semnătură autorizată)

*)Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat; subcontractant.

**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a prestării.

FORMULARUL 10.b.

DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR  LUCRARI

ÎN ULTIMII 5 ANI

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ...........................................................  (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi     ai ........................................................(denumirea si adresa autoritaţii contractante)

cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatură cu activitatea noastră.

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de …………………(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

OFERTANT

(semnatura autorizată )

| Nr. Crt. | Obiectul Contractului | Codul CPV | Denumirea/numele beneficiarului/clientului Adresa | Calitatea executantului*) | Preţul total al contractului | Procent executat % | Perioada de derulare a contractului **) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |  |

Operator economic,

................................

(semnătura autorizată)

OFERTANT

(semnatura autorizată )

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat, subcontractant.

**) Se va preciza perioada de începere şi de finalizare a prestării.

FORMULARUL 11.a.

OFERTANTUL

(denumirea/numele)

EXPERIENTA SIMILARA*)

1. Denumirea si obiectul contractului:

Numarul si data contractului:

2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului:

Adresa beneficiarului/clientului:

Tara:

3. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului:

(se bifeaza optiunea corespunzatoare)

[] contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie)

[] contractant asociat

[] subcontractor

4. Valoarea contractului ____ _______________________exprimata in ________ (moneda in care s-a incheiat contractul), echivalent euro________________________

a) initiala (la data semnarii contractului):         ....

b) finala (la data finalizarii contractului):        ....

5. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare:

6. Gama de servicii prestate in baza contractului, precum si alte aspecte relevante prin care ofertantul/candidatul isi sustine experienta similara:

_______________________________.

Ofertant,

_______________

(semnatura autorizata)

*) Se completeaza fise distincte pentru fiecare contract, care vor fi confirmate, la cererea comisiei de evaluare, prin prezentarea contractului respectiv.

FORMULARUL 11.b.

OFERTANTUL

............................................................

(denumirea/numele)

EXPERIENTA SIMILARA*)

1. Denumirea si obiectul contractului:

Numarul si data contractului:

2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului:

Adresa beneficiarului/clientului:

Tara:

3. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului:

(se bifeaza optiunea corespunzatoare)

[] contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie)

[] contractant asociat

[] subcontractor

4. Valoarea contractului ____________________________exprimata in ________ (moneda in care s-a incheiat contractul), echivalent euro________________________

a) initiala (la data semnarii contractului):         ....

b) finala (la data finalizarii contractului):        ....

5. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare:

6. Durata de executie a lucrarii(luni)

a) contractanta – termen PIF: _______

b) efectiv realizata – PIF: __________

c) motivul de decalare a termenului contractat(daca e cazul), care va fi sustinut pe baza de acte aditionale incheiate cu beneficiarul: _____________________________.

7. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor: _________.

8. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie: ______

9. Alte aspecte relevante prin care ofertantul/candidatul isi sustine experienta similara, cu referire in mod special la suprafete sau volume fizice ale principaleleor capacitati si categorii de lucrari prevazute in contract: ____________________________

Ofertant,

_______________

(semnatura autorizata)

*) Se completeaza fise distincte pentru fiecare contract, care vor fi confirmate, la cererea comisiei de evaluare, prin prezentarea contractului respectiv.

FORMULARUL 12

OFERTANTUL

............................................................

(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND ECHIPAMENTELE TEHNICE SI RESURSE SPECIFICE PENTRU INDEPLINIREA CONTRACTULUI DE SERVICII / LUCRĂRI

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al .................. (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai ................... (denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.

LISTA

cuprinzand echipamente tehnice si resurse specifice

| Nr. crt. | DESCRIERE (tip, marca, model) | Buc. | Vechime (ani) | Proprietate(P) sau inchiriat (I) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

OFERTANTUL

............................................................

(denumirea/numele)

FORMULARUL 13

OPERATOR ECONOMIC

...........................................

DECLARAŢIE PRIVIND EFECTIVUL MEDIU ANUAL AL PERSONALULUI
ANGAJAT ŞI AL CADRELOR DE CONDUCERE

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al	................... (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului),

declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenţă orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Consiliului Local Orasului Câmpia Turzii, str. Laminorului, nr. 2, jud. Cluj, cu privire la orice aspect tehnic şi  financiar în   legătură cu activitatea noastră.

|  | Anul 2007 | Anul 2008 | Anul 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| Personal angajat |  |  |  |
| Din care personal de conducere conducere |  |  |  |

Data completării.....................................

Operator economic,

.....................................

(semnătură autorizată)

Anexat la declaratie trebuie prezentate CV-urile persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului de achizitie publica.

ANEXA 1 LA FORMULARUL 13

PERSONAL RESPONSABIL CU INDEPLINIREA CONTRACTULUI

DE PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE

| Post/Nume | Specializare | Experienţa pe post | Responsabilităţi importante(participarea la alte contracte) |
| --- | --- | --- | --- |
| Verificator de proiect specialitatea...................... |  |  |  |
| Verificator de proiect specialitatea...................... |  |  |  |
| Sef de proiect |  |  |  |
| Proiectant specialitatea |  |  |  |
| Proiectant specialitatea |  |  |  |
| Desenator |  |  |  |
| Devizier |  |  |  |
| Arhitect |  |  |  |
| Topograf/ geodez |  |  |  |

ANEXA 2 LA FORMULARUL 13

PERSONAL RESPONSABIL CU INDEPLINIREA CONTRACTULUI

DE EXECUŢIE

| Post/Nume | Specializare | Experienţa în funcţie | Responsabilităţi importante(participarea la alte contracte) |
| --- | --- | --- | --- |
| Şef şantier |  |  |  |
| Responsabil tehnic execuţie – construcţii hidro-edilitare |  |  |  |
| Responsabil cu controlul calităţii - construcţii edilitare |  |  |  |
| Responsabil SSM |  |  |  |
| sudori autorizaţii ISCIR în domeniul sudurii conductelor şi fitigurilor de PEHD |  |  |  |

FORMULARUL 17

OFERTANTUL

............................................................

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE SUBCONTRACTANŢI ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........................................................ .................................................................... (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului) declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ...................................................................................................................(denumirea şi adresa autoritaţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătura cu activitatea noastră.

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ...............  (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei).

| Nr. crt. | Denumire subcontractant | Parte/partile din contract ce urmeaza a fi subcontractate | Acord subcontractor cu specimen de semnatura |
| --- | --- | --- | --- |

OFERTANTUL

............................................................

(denumirea/numele)

FORMULARUL 18

DECLARAŢIE DE ACCEPTARE A CONDIŢIILOR CONTRACTUALE

Subsemnatul …………………….. (nume şi prenume in clar a persoanei autorizate), reprezentant imputernicit al ................... (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului), in nume propriu si in numele asocierii declar ca sunt de acord cu toate prevederile Contractului publicat in cadrul prezentei proceduri de atribuire şi ne obligăm să respectăm toate obligaţiile menţionate în conţinutul acestuia.

Data :[ZZ.LL.AAAA]

(numele şi prenume)____________________, (semnatura şi ştampliă), in calitate de __________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele ____________________________________.

(denumire/nume operator economic)

FORMULARUL 19

OFERTANTUL,

___________________________________

( denumire/nume)

Declaraţie privind respectarea reglementărilor privind

condiţiile de muncă şi protecţia muncii

Subsemnatul _________________________________________________________,                                      [numele în clar al persoanei autorizate]

reprezentant împuternicit al ____________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

[denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului] , declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că , la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica:

___________________________________________________________________________________mă angajez să execut lucrarile, pe parcursul îndeplinirii contractului, în conformitate cu regulile obligatorii referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii care sunt în vigoare în România.

De asemenea, declar pe propria răspundere că la elaborarea ofertei am ţinut cont de obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii, costurile aferente îndeplinirii acestor obligaţii fiind incluse în preţul contractului conform propunerii financiare.

Ofertant,

_________________

(numele reprezentantului legal, în clar)

_____________________

(semnătura autorizată)

FORMULARUL 20

ACORD DE ASOCIERE

in vederea participarii la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica

Conform ____________________________________________________________.

(incadrarea legala)

Noi, parti semnatare: S.C. _______________________

S.C. ________________________

ne asociem pentru a realiza in comun contractul de achizitie publica  “ ___________

__________________________________________________________________”.

(denumire obiect contract)

Activitati contractuale ce se vor realize in comun:

1. ___________________________________

2.____________________________________

… ___________________________________

Contributia financiara a fiecarei parti la realizarea sarcinilor contractului de achizitie publica comun:

_______ % S.C. ___________________________

_______ % S.C. ___________________________

Conditiile de administrare si conducere a asociatiei:

- liderul asociatiei S.C. _____________ preia responsabilitatea si primeste

instructiuni de la investitor in folosul partenerilor de asociere.

Modalitatea de impartire a rezultatelor activitatii economice desfasurate:

- conform procentelor de participare a fiecarei parti la activitatea de realizare a

sarcinilor convenite de comun acord.

Cauzele incetarii asociatiei si modul de impartire a rezultatelor lichidarii:

- incetarea asociatiei in cazul denuntarii unilaterale a unui asociat  a contractului

de asociere;

- modul de impartire a rezultatelor lichidarii este conform procentului de

participare a fiecarei parti pana la data incetarii asociatiei.

Repartizarea fizica, valorica si procentuala a contractului de achizitie publica preluate de fiecare asociat pentru executie obiectivului supus licitatiei:

_______ % S.C. ___________________________

_______ % S.C. ___________________________

Liderul asociatiei:

S.C. ______________________

Alte clauze: __________________________________________________________

___________________________________________________________________

Data completarii:						LIDERUL ASOCIATIEI,

______________						__________________

ASOCIAT,

DECLARAŢIE

privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii

I. Date de identificare a întreprinderii

Denumirea întreprinderii……………………………………………………………

Adresa sediului social……………………………………………………

Cod unic de înregistrare……………………………………………………

Numele şi funcţia…………………………………………………………

( preşedintele consiliului de administraţie, director general sau echivalent)

II. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii

| Exerciţiul financiar de referinţă |  |  |
| --- | --- | --- |
| Numărul mediu anual de salariaţi | Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii Euro) | Active totale (mii lei/mii Euro) |

Important: Precizaţi dacă, faţă de exerciţiul financiar anterior, datele financiare au înregistrat modificări care determină încadrarea întreprinderii într-o altă categorie (respectiv micro-întreprindere, întreprindere mică, mijlocie sau mare).

 Nu

 Da (în acest caz se va completa şi se va ataşa o declaraţie referitoare la exerciţiul financiar anterior)

Semnătura .....................................................................................

(numele şi funcţia semnatarului, autorizat să reprezinte întreprinderea)

Declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie şi, după caz din anexe, sunt conforme cu realitatea.

Data întocmirii ....................................            Nume, prenume....................................

Semnătura ..........................................                                 Funcţie..................................…………

FORMULARUL 21 - Angajament Terţ susţinător financiar

SE VA COMPLETA DACA ESTE CAZUL

Terţ susţinător financiar

..........................

(denumirea)

ANGAJAMENT

privind susţinerea financiară

a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici

Către, ................................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ..............................

(denumirea contractului de achiziţie publică), noi .......................(denumirea terţului susţinător financiar), având sediul înregistrat la .................. (adresa terţului susţinător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia ................ (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta/aceştia conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.

Acordarea susţinerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia .......... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) suma de .................................................................. (valoarea totală/parţială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică.

Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să răspundem faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de ..... (denumire ofertant/grupul de operatori economici), în baza contractului de achiziţie publică şi pentru care ...... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) a primit susţinerea financiară conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discuţiune.

Noi, ..................... (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să renunţam definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea contractantă, cât şi faţă de ............ (denumire ofertant/candidat/grupul de ofertanţi), care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.186 alin.(2) din OUG nr.34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea financiară acordată .............................................................. (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici).

Data completării,					Terţ susţinător,

(semnătură autorizată)

| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# FORMULARUL 22

OPERATOR ECONOMIC,

____________________

(denumirea/numele)

GRAFIC FIZIC ŞI VALORIC DE EXECUŢIE A LUCRĂRII

| Nr.crt. | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul 1 |  |  |  |  |  | ... |  | Anul 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Luna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | 2 |  | ... |  | ... |  | n |  |
|  |  | fizic % | val | fizic % | val |  |  |  |  | fizic % | val |
| 1. 2. .... | Obiect 01 Categoria de lucrări: __________________ Obiect 02 Categoria de lucrări: __________________ Obiect .... Categoria de lucrări: __________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Notă: organizarea de şantier se va evidenţia separat

Operator economic, ........................................

# FORMULARUL 24 – Model declaraţie iniţială privind îndeplinirea cerinţelor de calificare

SE VA COMPLETA DACA ESTE CAZUL

Operator Economic

..........................

(denumirea)

DECLARAŢIE

Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea operatorului economic), în calitate de:

- ofertant unic (cu ofertă individuală)

- ofertant asociat (cu ofertă comună)

la procedura de ................. (se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect ....................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrării), codul CPV .............organizată de ............ (denumirea autorităţii contractante), la data de................ zi/luna/an),

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că îndeplinesc criteriile de calificare astfel cum au fost solicitate în documentaţia de atribuire, după cum urmează :

Situaţia personală

Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale

Situaţia economico-financiară

Capacitatea tehnică şi/sau profesională

Standarde de asigurare a calităţii

Standarde de protecţie a mediului.

(se bifează după caz)

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate în prezenta declaraţie precum şi Anexa acesteia sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare potrivit prevederilor legale.

Data completării						Operator economic,

...................................

(semnătură autorizată)

ANEXA 1

Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea operatorului economic), în susţinerea DECLARAŢIEI menţionez succinct modul concret de îndeplinire a documentelor* aşa cum au fost solicitate în documentaţia de atribuire de către autoritatea contractantă:

A Situaţia personală:

•....................................

•………………………

•………………………

•……………………….

•………………………

B Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale:

•....................................

•………………………

•………………………

•……………………….

•………………………

C Situaţia economico-financiară:

•....................................

•………………………

•………………………

•……………………….

•………………………….

D Capacitatea tehnică şi/sau profesională:

•....................................

•………………………

•………………………

•……………………….

•………………………….

E Standarde de asigurare a calităţii:

•....................................

•………………………

•………………………

•……………………….

•………………………….

F Standarde de protecţie a mediului:

•....................................

•………………………

•………………………

•……………………….

•………………………….

*NOTĂ: dacă au fost solicitate se completează inclusiv cu diverse valori, cantităţi sau alte asemenea.

Înţeleg că în cazul în care primesc din partea autorităţii contractante o solicitare de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probează/confirmă îndeplinirea cerinţelor de calificare prezentate mai sus, mă oblig să le prezint în termenul stabilit.

Data completării 					Operator economic,

...................................

(semnătură autorizată)

# Formularul 25 – ANGAJAMENT privind susţinerea tehnica si profesională a ofertantului/grupului de operatori economici

..........................

(denumirea)

SE VA COMPLETA DACA ESTE CAZUL

ANGAJAMENT

privind susţinerea tehnica si profesională

a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici

Către, ..............................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ...................... (denumirea contractului de achiziţie publică), noi ............. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), având sediul înregistrat la .......... .............(adresa terţului susţinător tehnic şi profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia.............. (denumirea ofertantului/grupului de operatori economici) toate resursele tehnice şi profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta/aceştia, conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.

Acordarea susţinerii tehnice şi profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia .......... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) resursele tehnice şi/sau profesionale de ................................................ ..................................................................necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică.

Noi, ....................... (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că înţelegem să răspundem, în mod necondiţionat, faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de ....................... (denumire ofertant/candidatului/grupul de operatori economici), în baza contractului de achiziţie publică, şi pentru care ................ (denumire operatorul/candidatului/grupul de operatori economici) a primit susţinerea tehnică şi profesională conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discuţiune.

Noi, .................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm ca înţelegem să renunţăm definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea contractantă, cât şi faţă de ................. (denumire ofertant/grupul de ofertanţi), care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.190 alin.(2) din OUG nr.34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea tehnică şi profesională acordată .............................................................. (denumirea ofertantului/lcandidatului/grupului de operatori economici).

Data completării,					Terţ susţinător,

...........................				.....................

(semnătură autorizată)

# Formularul  26– Declaraţie terţ susţinător tehnic şi profesional

Terţ susţinător tehnic şi profesional

..........................

(denumirea)

SE VA COMPLETA DACA ESTE CAZUL

Declaraţie

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .......................... (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care dispun şi care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică............................................................. sunt reale.

Declar de asemenea că vom disponibiliza aceste resurse necondiţionat, în funcţie de necesităţile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică având ca obiect..........................................................( obiectul contractului).

LISTA

privind logistica, utilajele, instalaţiile şi echipamentele tehnice aflate în dotare si care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică

| Nr. crt | Denumire utilaj/echipament/instalaţie | Cantitate U.M. | Forma de deţinere |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Proprietate | În chirie |

Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră tehnică şi profesională oferită .............................................. .................................................... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici).

Data completării,						Terţ susţinător,

(semnătură autorizată)

# Formularul 27– Declaraţie terţ susţinător tehnic şi profesional

Terţ susţinător tehnic şi profesional

..........................

(denumirea)

SE VA COMPLETA DACA ESTE CAZUL

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........(denumirea terţului susţinător tehnic si profesional), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului angajat şi al cadrelor de conducere şi care urmează a fi efectiv alocat pentru indeplinirera contractului de achiziţie publică.................................................... sunt reale.

LISTA

privind personalului angajat şi al cadrelor de conducere care urmează a fi efectiv

alocate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică

|  | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Personal angajat |  |  |  |
| Din care personal de conducere |  |  |  |
| Personal efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului |  |  |  |
| Din care personal de conducere efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului |  |  |  |

Anexez declaraţiei, CV-urile personalului de conducere precum şi ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate, referitoare la experienţa anterioară, capacităţile tehnice şi personalul angajat şi cel de conducere sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ........... (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră tehnică şi profesională oferită .............................................. ....................................(denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici).

Data completării,					Terţ susţinător,

(semnătură autorizată)

OFERTANTUL

............................................................

(denumirea/numele)

EXPERIENTA SIMILARA*)

1. Denumirea si obiectul contractului:

Numarul si data contractului:

2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului:

Adresa beneficiarului/clientului:

Tara:

3. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului:

(se bifeaza optiunea corespunzatoare)

[] contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie)

[] contractant asociat

[] subcontractor

4. Valoarea contractului _____ _______________________exprimata in ________ (moneda in care s-a incheiat contractul), echivalent euro________________________

a) initiala (la data semnarii contractului):         ....

b) finala (la data finalizarii contractului):        ....

5. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare:

6. Gama de servicii prestate in baza contractului, precum si alte aspecte relevante prin care ofertantul/candidatul isi sustine experienta similara:

_______________________________.

Ofertant,

_______________

(semnatura autorizata)