# CONTRACT DE LUCRĂRI

NUMĂRUL CONTRACTULUI

TITLUL CONTRACTULUI

RO-EBF/2010/P1/A1/05 „REABILITAREA, MODERNIZAREA ŞI CONSTRUIREA DE NOI LOCAŢII ALE POLIŢIEI DE FRONTIERĂ – PROIECTARE ŞI CONSOLIDARE, MODERNIZARE, EXTINDERE IMOBIL SEDIU S.P.F. CHILIA”, cod CPV 45216110-8 (Lucrări de construcţii de ordine publică) şi cod CPV 71322000-1 (Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice)

Nr. SEAP ............ / ........

1 . Preambul

In temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, cu modificările si completările ulterioare, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată prin Legea nr.337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, s-a încheiat prezentul Contract

Prezentul Contract s-a încheiat în data de .......………

Intre

INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI DE FRONTIERĂ

Adresa: str. Răzoare, nr. 5, 050506, sector 6 Bucureşti, România

Telefon / Fax: 021.316.25.98;

reprezentată prin: IOAN BUDA

funcţia: INSPECTOR GENERAL, în calitate de Beneficiar,

pe de o parte ,

şi

...................

Adresa: .................

Telefon / fax ..................... ,

Număr de înmatriculare la registrul Comerţului  ..............., cod fiscal ..........,

Cod IBAN nr. ................

reprezentat prin: .................

funcţia: ...........,  în calitate de ”Antreprenor / Contractant”

pe de altă parte,

au consimţit următoarele:

2.	 Definiţii

Definiţiile din prezentul contract sunt prezentate în Clauza 1.1 din Condiţiile Generale de Contract si eventualele amendamente din Condiţiile Speciale obligatorii, cu următoarele  completări:

- la punctul 1.1.2.1 din Condiţiile generale, prin parte se înţelege ,,Beneficiarul sau Antreprenorul, după cum cere contextul”;

3. 	Interpretare

3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul “zi” sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul contractului:

Executantul se obligă să proiecteze, să execute, să finalizeze şi să remedieze orice defecte ale lucrărilor RO-EBF/2010/P1/A1/05 „REABILITAREA, MODERNIZAREA ŞI CONSTRUIREA DE NOI LOCAŢII ALE POLIŢIEI DE FRONTIERĂ – PROIECTARE ŞI CONSOLIDARE, MODERNIZARE, EXTINDERE IMOBIL SEDIU S.P.F. CHILIA”, cod CPV 45216110-8 (Lucrări de construcţii de ordine publică) şi cod CPV 71322000-1 (Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice), constând în:

- Elaborarea proiectului tehnic pentru consolidarea, modernizarea şi extinderea imobilului S.P.F. Chilia.

- Realizarea execuţiei de lucrări pentru consolidarea, modernizarea şi extinderea imobilului S.P.F. Chilia.

4.1 – Antreprenorul / Contractantul se obligă să proiecteze, să execute, să întreţină şi să finalizeze proiectarea, consolidarea, modernizarea şi extinderea imobilului sediu S.P.F. CHILIA, în  conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.

4.2 – Beneficiarul  se obligă să plătească Antreprenorului / Contractantului preţul de .................  la care se adaugă TVA, pentru proiectarea, execuţia şi finalizarea lucrărilor aferente în conformitate cu obiectul  prezentului contract.

5.  	Preţul contractului

5.1 - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil Antreprenorului / Contractantului de către Beneficiar, conform graficului de plăţi, este de ..............,  (în litere: ................), la care se adaugă TVA în suma de ......

Distribuţia pe surse de finanţare este după cum urmează:

FFE -........ % din preţul contractului.

5.2 - Valorile Contractului nu vor fi exceptate de la plata TVA în conformitate cu prevederile Codului Fiscal Român în vigoare, completat şi modificat.

5.3 Valoarea totală nu va face obiectul nici unei majorări.

6.	 Durata contractului

6.1 – Durata prezentului contract este de 9 luni începând de la data semnării contractului de către ultima parte, dar nu mai târziu de 15.06.2012.

6.2 – Prezentul contract încetează să producă efecte la data recepţiei finale şi eliberării garanţiei de bună execuţie.

7. 	Executarea contractului

7.1 – Executarea contractului începe după depunerea garanţiei de bună execuţie, prezentată la semnarea contractului de către toate părţile şi predarea amplasamentului / ordinul de începere a lucrărilor.

7.2 – Notificarea privind nominalizarea Inginerului / dirigintelui de şantier de către Beneficiar precum şi data de începere a lucrărilor va fi efectuată în maxim 10 zile de la data semnării contractului de ultima parte.

8. Documentele Contractului

Beneficiarul  si Antreprenorul / Contractantul  sunt de acord cu următoarele:

  - Cuvintele, termenii şi expresiile din acest Contract de lucrări vor avea aceeaşi semnificaţie ca în Condiţiile de Contract prezentate în continuare.

  - Documentele prezentate mai jos, în ordinea priorităţii, sunt parte integrantă din contract şi vor fi considerate ca atare:

(a)	Acordul Contractual,

(b)	Garanţia de bună execuţie,

(c) 	Anexa la Ofertă,

(d) 	Condiţii Speciale obligatorii,

(e)	Condiţiile Generale,

(f) 	Documentaţia de atribuire (inclusiv Caietul de sarcini şi Anexele acestuia incluzând  clarificările făcute înainte de termenul limită pentru depunerea ofertelor),

(g) 	Propunere tehnică,

(h)  	Propunerea financiară (inclusiv eventualele corecţii aritmetice efectuate),

(i)	Graficul de execuţie şi graficul de plată,

(j)	Alte documente (Decizia Comisiei Europene nr. 456/05.03.2008, Manual privind Normele de Eligibilitate a cheltuielilor raportate pentru finanţare UE în cadrul Programului General ”Solidaritate şi Gestionarea Fluxurilor Migratorii”, versiunea 3 din 16.03.2010),

(k) 	Alte Formulare şi orice alte documente relevante care fac parte din contract (inclusiv Fişa de identificare financiară, clarificările transmise de Executant în perioada de evaluare a ofertelor),

(l)  	Scrisoare de garanţie de plată a avansului.

(m)	Anexe: contractele cu subcontractanţii.

Documentele care alcătuiesc contractul se consideră a se explica reciproc. În caz de ambiguitate sau divergenţa acestea trebuie să fie citite şi înţelese în ordinea mai sus menţionată. În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului, se constată faptul că anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini.

9. 	Protecţia patrimoniului cultural naţional

9.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relaţiile dintre părţi, ca fiind în proprietatea absolută a Statului român.

9.2 – Antreprenorul / Contractantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 9.1, iar imediat după descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor, de a înştiinţa părţile semnatare ale acestui contract despre această descoperire şi de a îndeplini dispoziţiile primite de la Inginer / diriginte de şantier. Dacă din cauza unor astfel de dispoziţii, Antreprenorul / Contractantul suferă întârzieri şi/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, părţile vor stabili:

- orice prelungire a duratei de execuţie la care Antreprenorul / Contractantul are dreptul, dar nu mai târziu de 15.06.2012;

9.3 – Inginerul / Dirigintele de şantier  are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor prevăzute la clauza 9.1, de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi comisia monumentelor istorice.

9.4 – Alte prevederi referitoare la aceasta clauza sunt prevăzute în Sub Clauza 4.24 din Condiţiile Generale de Contract şi eventualele amendamente din Condiţii Speciale obligatorii.

10. 	Obligaţiile principale ale Antreprenorului /Contractantului

10.1 – Antreprenorul / Contractantul are obligaţia de a proiecta, executa şi finaliza lucrările precum şi de a remedia viciile ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract, în limitele prevăzute de prezentul contract.

10.2 - În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, Antreprenorul / Contractantul are obligaţia de a rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa, cu excepţia situaţiei în care eroarea respectivă este rezultatul datelor incorect furnizate, în scris, de către proiectant. Pentru verificarea trasării de către proiectant, Antreprenorul / Contractantul are obligaţia de a proteja şi păstra cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

10.3 - Alte prevederi referitoare la aceasta clauza sunt prevăzute in Sub Clauza 4.1, 4.8, 4.9, 4.14, 4.15, 4.16, 4.18, 4.23, 11.1, 13.1, 14.4, 17.1 si 17.5 din Condiţiile Generale de Contract si eventualele amendamente din Condiţii Speciale obligatorii.

11. 	Obligaţiile Beneficiarului

11.1.1. - Beneficiarul  are obligaţia de a pune la dispoziţia Antreprenorului / Contractantului, fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, următoarele:

            - amplasamentul lucrării, corelat cu graficul de execuţie;

            - suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier;

11.1.2. - Inginerul / dirigintele de şantier va fi desemnat  de către Beneficiar în maxim 10 zile de la semnarea contractului de către ultima  parte, având calificarea de diriginte de şantier, autorizat conform legislaţiei române în vigoare.

11.2 - Costurile pentru consumul de utilităţi, acumulate în perioada de execuţie a lucrărilor, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către contractant până la data finalizării contractului, dar nu mai târziu de 15.06.2012.

11.3 - Beneficiarul  are obligaţia de a pune la dispoziţia Antreprenorului / Contractantului întreaga documentaţie necesară pentru execuţia lucrărilor contractate, fără plată, la termenele stabilite prin graficul de execuţie a lucrării.

11.4 - Beneficiarul  are obligaţia de a examina, a aviza şi măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 5 zile de la notificarea Antreprenorului / Contractantului.

11.5 - Alte prevederi referitoare la aceasta clauza sunt prevăzute în Sub Clauza 2.1, 4.7, 4.19 si 7.3 din Condiţiile Generale de Contract şi eventualele amendamente din Condiţii Speciale obligatorii.

11.6  Beneficiarul  este obligat să monitorizeze îndeplinirea sarcinilor ce revin Antreprenorului / Contractantului.

12 .Întârzieri în implementarea contractului

12.1 Dacă Antreprenorul / Contractantul nu-şi îndeplineşte din culpa sa obligaţiile ce-i revin în termenul / termenele specificate în Contract şi/sau în programul de implementare aprobat, Beneficiarul are dreptul, fără notificare prealabilă şi fără a prejudicia celelalte remedii pe care le au la dispoziţie conform Contractului, la penalităţi pentru fiecare zi de întârziere scursa între expirarea termenului din perioada de implementare şi data executării obligaţiei, penalităţi în valoare de 0,10% pe zi din valoarea Contractului , până la suma maximă de 10% din valoarea totală a Contractului. Valoarea totală a penalităţilor cuvenite Beneficiarului nu poate fi mai mare decât 10% din valoarea totală a Contractului.

12.2 În nici o situaţie Beneficiarul nu va răspunde pentru nici un prejudiciu suferit de către Contractant exclusiv ca urmare a neîndeplinirii de către Beneficiar a obligaţiilor sale.

13. Garanţia de bună execuţie a contractului

13.1 - Furnizorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului prin scrisoare de garanţie în cuantum de ............................ lei,  reprezentând 10% din valoarea fără TVA a contractului, în maxim 3 zile de la semnarea contractului de către acesta cu valabilitate până la data de .......................

13.2 – Beneficiarul se obligă să elibereze garanţia pentru participare numai după ce Antreprenorul / Contractantul a făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie.

13.3 -  Beneficiarul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă Antreprenorul /Contractantul  execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, Beneficiarul are obligaţia de a notifica acest lucru Antreprenorului / Contractantului, în timp util,  precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.

13.4 - Alte prevederi referitoare la această clauză sunt prevăzute în Sub Clauza 4.2 din Condiţiile Generale de Contract şi eventualele amendamente din Condiţiile Speciale Obligatorii.

14. 	Începerea şi execuţia lucrărilor

14.1 – Antreprenorul /Contractantul  trebuie să notifice Inginerului /Dirigintelui de şantier data începerii efective a lucrărilor.

14.2 - Alte prevederi referitoare la aceasta clauză sunt prevăzute în Sub Clauza 3.1, 7.1, 7.3, 7.4, 8.1 si 8.3 din Condiţiile Generale de Contract şi eventualele amendamente din Condiţiile Speciale Obligatorii.

15. 	Întârzierea şi sistarea lucrărilor

15.1 - Prevederile referitoare la aceasta clauza sunt prevăzute în Sub Clauza 8.4 şi 20.1 din Condiţiile Generale de Contract şi eventualele amendamente din Condiţii Speciale obligatorii.

16. 	Finalizarea lucrărilor

16.1 - Prevederile referitoare la aceasta clauza sunt prevăzute în Sub Clauza 10.1 din Condiţiile Generale de Contract şi eventualele amendamente din Condiţii Speciale obligatorii.

17 	Perioada de garanţie acordată lucrărilor

17.1 - Prevederile referitoare la aceasta clauza sunt prevăzute în Sub Clauza 11.1, 11.2, 11.3 şi 11.4 din Condiţiile Generale de Contract şi eventualele amendamente din Condiţiile Speciale Obligatorii.

18. 	Modalităţi de plată

18.1 - Prevederile referitoare la aceasta clauza sunt prevăzute în Sub Clauza 11.9, 13.4, 14.3, 14.5, 14.6,14.7, 14.8, 14.9, 14.10 ,14.11 şi 14.13 din Condiţiile Generale de Contract şi eventualele amendamente din Condiţii Speciale obligatorii. Plăţile se efectuează de către Beneficiar.

Plăţile se vor efectua în Euro în contul bancar notificat de către Antreprenor, Beneficiarului.

18.2. În 7 zile după aprobarea Certificatului Interimar / Final de Plată de către Beneficiar, Antreprenorul / Contractantul va emite factura(i) pe numele Beneficiarului în 2 exemplare (un exemplar pentru  Beneficiar pentru înregistrarea în contabilitate) cu menţiunea “plătibil prin Beneficiar” pentru sumele specificate în Certificatul  Interimar / Final de Plată  aprobat.

Factura va fi emisă cu respectarea prevederilor legislaţiei fiscale în vigoare la data         emiterii cu menţionarea denumirii şi a datelor de identificare ale părţilor semnatare ale contractului. Aceasta va fi aprobată de Beneficiar cu menţiunea “citit şi aprobat”.

Beneficiarul va plăti suma specificată după primirea facturilor de la Antreprenor / Contractant în termen de 45 zile a facturilor însoţite de documentele justificative contractuale corecte şi conforme, corespunzătoare Certificatului Interimar / Final de Plată.

Plăţile vor fi efectuate in Euro in contul bancar al Antreprenorul

- Numele băncii:

- Titularul contului:

- Numărul contului:

Solicitările de plată vor fi adresate către Beneficiar:

INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI DE FRONTIERĂ

Adresa: str. Răzoare, nr. 5, 050506, sector 6 Bucureşti, România

Telefon / Fax: 021.316.25.98;

19. 	Asigurări

19.1 - Prevederile referitoare la aceasta clauza sunt prevăzute în Sub Clauza 18 din Condiţiile Generale de Contract şi eventualele amendamente din Condiţiile Speciale Obligatorii.

20. 	Amendamente

20.1 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

20.2.2 - Antreprenorul / Contractantul are obligaţia de a notifica prompt Inginerului/ Dirigintelui de şantier despre toate erorile, omisiunile, viciile sau altele asemenea descoperite de el în proiect sau în caietul de sarcini pe durata îndeplinirii contractului.

21. 	Subcontractanţi

21.1 – Antreprenorul / Contractantul  are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii aprobaţi de Beneficiar,  în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.

21.2 - Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract.

Subcontractanţii trebuie să îndeplinească criteriile de eligibilitate aplicate pentru atribuirea contractului.

21.3 - (1) Antreprenorul / Contractantul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care subcontractanţii îşi îndeplinesc  contractul.

(2) Subcontractorul este pe deplin răspunzător faţă de Contractant de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contract.

21.4 - Antreprenorul / Contractantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din contract si numai cu acordul scris al Beneficiarului la recomandarea Inginerului/Dirigintelui de şantier.

21.5 - Alte prevederi referitoare la aceasta clauza sunt prevazute în Sub Clauza 4.4 din Condiţiile Generale de Contract si eventualele amendamente din Condiţiile Speciale Obligatorii.

22.	 Forţa majoră

22.1 - Prevederile referitoare la aceasta clauza sunt prevăzute în Sub Clauza 19 din Condiţiile Generale de Contract şi eventualele amendamente din Condiţii Speciale obligatorii.

23. 	Soluţionarea litigiilor

23.1 - Prevederile referitoare la aceasta clauza sunt prevăzute în Sub Clauza 20 din Condiţiile Generale de Contract şi eventualele amendamente din Condiţii Speciale obligatorii.

24. 	Limba contractului

24.1 - Limba contractului este limba română.

25. 	Comunicări

25.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.

25.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

Pentru Beneficiar:

| Persoana de contact |  |
| --- | --- |
| Poziţie |  |
| Direcţia |  |
| Adresa |  |
| Tel: |  |
| Fax: |  |
| Email: |  |

Pentru Antreprenor:

| Persoana de contact |  |
| --- | --- |
| Poziţie |  |
| Adresa |  |
| Tel: |  |
| Fax: |  |
| Email: |  |

26.  Reguli privind Vizibilitatea / Publicitatea  contractelor finanţate de Uniunea Europeană

Antreprenorul / Contractantul trebuie sa ia toate masurile necesare asigurării vizibilităţii fondurilor finanţate de Uniunea Europeana şi cofinantate. Aceste masuri trebuie sa fie in acord cu regulile stabilite si publicate de către Comisie cu privire la vizibilitatea operaţiunilor externe http://cfcu.mfinante.ro/index.php.

27. Panouri pentru afişare temporara

Panourile care anunţă participarea Uniunii Europene la finanţarea unui  proiect va fi instalat într-un loc vizibil, în apropiere de locaţia proiectului, când  este posibil. Ele pot fi plasate în orice alt loc considerat potrivit din punct de  vedere al vizibilităţii, supus spre aprobarea Beneficiarului.

Daca sunt utilizate pentru marcarea unor sectoare de drum de lungime mare, panourile vor fi amplasate pe ambele părţi ale caii rutiere, alternativ, la fiecare 5 km si vor fi inscripţionate pe ambele fete (acelaşi text).

Antreprenorul / contractantul va identifica cel mai potrivit amplasament (in ce priveşte vizibilitatea si in conformitate cu reglementările din România). Panoul va fi expus pe perioada implementării proiectului şi încă 6 luni după încheierea acestuia.

Numărul şi dimensiunea panourilor trebuie să corespundă anvergurii proiectului şi trebuie să fie suficient de vizibile astfel încât cei care sunt în trecere să le poată citi şi să înţeleagă natura proiectului.

Urmatoarele elemente de informare sunt prezente în obligatorii pe panou:

•    Titlul proiectului / investiţiei

•     Logo-ul Uniunii Europene

•     Logo-ul României şi al Beneficiarului final

•     Valoarea proiectului şi termenul de finalizare conform contractului.

28. Panouri / Plăci pentru amplasare permanentă

28. 1 – După finalizarea lucrărilor pentru proiecte de infrastructura mare panourile pentru afişare temporară vor fi înlocuite cu plăci pentru amplasare permanentă, la 6 luni după finalizarea lucrărilor. Finalizarea lucrărilor poate fi asimilată cu emiterea certificatului de recepţie a lucrărilor. Următoarele elemente sunt obligatorii pe placa pentru amplasare permanentă:

- Titlul proiectului / investiţiei

- Logo-ul Uniunii Europene

- Logo-ul României sau al beneficiarului final

28. 2 – Textul care va fi afişat pe panouri sau plăci va fi trimis spre aprobarea Beneficiarului cu 7 zile lucratoare înaintea datei de începere a lucrărilor.

29. 	Legea aplicabilă contractului

29.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

29.2 – Prezentul contract se completează cu prevederile legii 10/1995 cu modificările şi completările ulterioare.

Prezentul contract a fost convenit şi semnat de către toate părţile în 2  exemplare originale . Contractul intra în vigoare la data la care este semnat de către ultima parte.

| Semnat de către: |  | Semnat de către: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pentru şi în numele Antreprenorului / Contractantului: |  | Pentru şi în numele : Beneficiarului: |  |
| Nume: |  | Nume: |  |
| Funcţia: |  | Funcţia: |  |
| Semnătura: |  | Semnătura: |  |
| Data: |  | Data: |  |