Contract de proiectare şi execuţie lucrări

Nr………..data……………

1. Preambul

În temeiul O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu completările şi modificările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de proiectare şi execuţie lucrări,

între

MUNICIPIUL PITEŞTI, cu sediul în Piteşti, strada Victoriei, nr. 24, jud. Argeş, telefon: 0248/21.39.94, fax: 0248/21.21.66, cod fiscal 4317967, cont RO49TREZ04624510220 XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Piteşti,  reprezentată prin domnul Tudor Pendiuc – Primar şi doamna Mariana Boncea – Director Economic,

SC TERMO CALOR CONFORT SA , cu sediul în Piteşti, str. Calea Bucureşti, bl. U4 mezanin, judeţul Argeş, telefon:  0248/22.29.56, fax: 0248/222965, înregistrat la Oficiul Registrului Comerţului Argeş sub nr.–(unitate bugetară), cod fiscal: ………………….., cont IBAN nr. ……………………………, deschis la Trezoreria Municipiului Piteşti, reprezentat prin Aurelian Niţă–Director, în calitate de autoritate contractantă (achizitor),

şi

………………………………………… cu sediul în…………………,  telefon/fax: ………………, număr de înregistrare  ………………………., cod fiscal …………………., cont/banca ……………………….., deschis la ……………………, reprezentată prin ………………………………………., în  calitate  de executant, pe de altă parte.

2. Definiţii

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

      - contract – reprezintă prezentul contract  şi toate Anexele sale.

      - achizitor şi  furnizor  - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

      - preţul contractului - preţul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;

      - produse - echipamentele, maşinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract, pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului;

      - servicii si lucrarii – servicii si lucrari aferente livrarii produselor, respectiv activităţi legate de furnizarea produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcţiune, asistenţa tehnică în perioada de garanţie, şi orice alte asemenea obligaţii care revin furnizorului prin contract;

      - origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci când prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră şi esenţială a componentelor rezultă un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin

caracteristicile sale de bază, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor si serviciilor poate fi distinctă de naţionalitatea furnizorului.

      - destinaţie finală  - locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza produsele;

      - termenii comerciali de livrare vor fi interpreaţi conform  INCOTERMS 2000 – Camera Internaţională de Comerţ (CIC).

      - forţa majoră -  un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat fortă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;

      - zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

l.- recepţia la punerea în funcţiune: recepţia efectuării probelor tehnologice, a constatării existenţei condiţiilor pentru o exploatare normală a instalaţiei / echipamentului / mijlocului fix asupra căruia sunt executate lucrările, astfel încît să se asigure atingerea parametrilor de proiect, recepţie efectuată conform prevederilor legale la punerea in functiune.

m.- recepţia finală: recepţia efectuată după expirarea perioadei de garanţie de bună execuţie  a lucrărilor, conform prevederilor legale.

n.- documentaţie:- documentaţia de proiectare care se utilizează la execuţia lucrărilor (inclusiv probele, testele şi încercările finale prevăzute în aceasta ), toate desenele de execuţie şi de montaj cu aplicabilitate directă în execuţia lucrărilor, instrucţiuni, specificaţii, standarde tehnice, instrucţiuni pentru sudură, instrucţiuni pentru vopsire şi alte instrucţiuni, reglementări şi documentaţie tehnică de orice fel, toate necesare execuţiei lucrărilor, inclusiv documentaţia de execuţie şi montaj aferentă furniturilor.

3. Interpretare

3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul “zi” sau “zile” sau orice referire la zile, reprezintă zile calendaristice daca nu se specifică în mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului

4.1 – Executantul se obligă să proiecteze, să execute şi să finalizeze lucrarea ,,Centrală termică P.T. 718’’ – cartier Exerciţiu, din municipiul Piteşti, în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.

4.2 - Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul de ………………. lei, cu TVA,  preţ ferm,  pentru proiectarea,  execuţia şi finalizarea lucrării.

5. Preţul contractului

5.1 - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului plătibil executantului de către achizitor este de ……………………….. lei, cu TVA,  preţ ferm.

6. Durata contractului

6.1 – Durata contractului este de 90 zile.

7. Executarea contractului

7.1 – Executarea contractului începe:

- după semnarea contractului;

- constituirea garanţiei de bună execuţie, în termen de 7 zile de la semnarea contractului.

- 5 zile pentru elaborarea documentaţiei necesare obţinerii avizelor şi acordurilor specificate prin certificatul de urbanism

- 25 de zile,  pentru elaborare P.T. + D.E. conform prevederilor  H.G. nr. 28/2008 cu viza de verificatori atestaţi;

- 60 de zile, pentru execuţie lucrări, în baza comunicării beneficiarului după obţinerea avizelor şi acordurilor, avizarea documentaţiei şi obţinerea autorizaţiei de construire.

8. Documentele contractului

8.1  - Documentele contractului sunt:

            - propunerea tehnică;

            - propunerea financiară;

            - caietul de sarcini ;

            - grafic de proiectare şi execuţie lucrări;

9.  Obligaţiile principale ale executantului

9.1- Executantul se obligă să proiecteze, să execute lucrările şi să furnizeze produsele la standardele şi performanţele prezentate în propunerea tehnică, la termenele prevăzute în graficul de execuţie.

9.2 – Executantul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

              - reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legatură cu produsele achiziţionate, şi

              - daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

9.3 - (1) Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările precum şi de a remedia defectele /neconcordantele constatate si/sau viciile ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract, inclusiv de a proiecta, în limitele prevăzute de prezentul contract.

- (2) Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive, cerute de şi pentru contract, în masura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

9.4  - Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, înainte de începerea execuţiei lucrării, spre aprobare, graficul de plăţi necesar execuţiei lucrărilor, în ordinea tehnologică de execuţie si conform prevederilor contractului.

9.5. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe şantier precum şi pentru procedeele/ tehnologiile  de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor Legii  nr.10/1995 privind calitatea în construcţii,cu modificarile ulterioare.

(2) Un exemplar din documentaţia de executie,  va fi ţinut de executant în vederea consultării de către Inspecţia de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, precum şi de către persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.

(3) Executantul nu va fi raspunzător pentru proiectul ,documentatia şi caietele de sarcini care nu au fost întocmite de el. Dacă, totuşi contractul prevede explicit ca o parte a lucrărilor permanente să fie proiectată de către executant, acesta va fi pe deplin responsabil pentru acea parte a lucrărilor.

(4) Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului, la termenele precizate în anexele contractului, caietele de măsurători (ataşamentele) şi, după caz, în situaţiile convenite, desenele, calculele, verificările calculelor şi orice alte documente pe care executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de achizitor.

9.6 - (1) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile scrise ale achizitorului în orice problemă, menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare si ,la solicitarea achizitorului , de a prezenta rapoarte privind stadiul lucrarilor . În cazul în care executantul consideră că dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii, în scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale. Achizitorul va fi singurul răspunzător de dispoziţiile date, în afara cazului în care acestea contravin prevederilor legale.

Pe parcursul derulării lucrărilor, executantul are obligaţia de a solicita aprobarea scrisă a achizitorului pentru orice modificare pe care doreşte să o aducă documentaţiei care stă la baza execuţiei lucrărilor. Solicitarea furnizorului va fi însoţită în mod obligatoriu de aprobarea prealabilă a proiectantului de resort. Solicitarea executantului şi aprobarea achizitorului se vor produce înaintea începerii propriu-zise a execuţiei lucrărilor care fac obiectul derogării de la documentaţie. Achizitorul are obligaţia de a-şi da aprobarea într-un interval de timp care să nu conducă la prelungirea duratei de execuţie a lucrărilor. Dacă acest lucru nu va fi posibil, părţile contractante vor negocia un nou grafic de execuţie a lucrărilor.

(2) În cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la alin.(1) determină dificultăţi în execuţie care generează costuri suplimentare, atunci executantul are obligatia de a notifica acest lucru achizitorului , iar aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului.

9.7 - (1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de achizitor precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective.

(2) În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, executantul are obligaţia de a rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa, cu excepţia situaţiei în care eroarea respectivă este rezultatul datelor incorecte furnizate, în scris, de către proiectant sau achizitor. Pentru verificarea trasării de către proiectant, executantul are obligaţia de a proteja şi păstra cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

9.8 - Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii abaterilor / neconfor- mitatilor si/sau viciilor ascunse, executantul are obligaţia:

- de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane;

- de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, îngrădire, alarmă şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;

- de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru.

- de a nu începe execuţia efectivă a lucrărilor fără semnarea cu achizitorul a convenţiei de protecţia muncii şi securitate contra incendiilor. După semnarea ei de ambele părţi contractante, respectiva convenţie va deveni anexă la contract. Executantul are obligaţia de a solicita achizitorului emiterea formularului pentru convenţie. La solicitarea reprezentanţilor autorizaţi ai achizitorului, autorităţilor competente sau din proprie initiativă, executantul va întrerupe executarea lucrărilor imediat ce vor apare încălcări ale prevederilor N.P.M., P.S.I, I.S.C.I.R,AQ etc. care pot conduce la accidente de muncă, avarii, incidente, accidente, punerea în pericol a obiectului lucrărilor, a siguranţei personalului de execuţie sau a siguranţei generale din instalaţii şi din incinta achizitorului. Reluarea lucrărilor se va face numai după înlăturarea deficienţelor care au cauzat întreruperea lucrărilor şi numai cu avizul achizitorului sau autorităţilor competente. Întreruperile cauzate de motivele menţionate mai sus şi datorate vinei executantului nu vor modifica graficul de execuţie a lucrărilor. Nerespectarea acestei clauze contractuale de către executant poate duce la rezilierea contractului cu daune în sarcina sa.

-să deţină, atat el cat şi subantreprenorii lui, autorizaţii de funcţionare din punct de vedere al protecţiei muncii, eliberate de Inspectoratul de Muncă. Dacă pe parcursul derulării contractului achizitorul va constata inexistenţa lor, contractul va putea fi reziliat din momentul constatării lor cu daune în sarcina executantului.

- să nu introducă în incinta achizitorului mijloace fixe, materiale, scule, dispozitive, autovehicole etc de orice fel, în afara celor menţionate în anexele la contract şi / sau prezentate achizitorului pentru aprobarea introducerii lor şi în alte scopuri decît realizarea lucrărilor.

9.9 – (1) Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă de la data primirii ordinului de începere a lucrării până la data semnării procesului verbal de recepţie la terminarea lucrării.

(2) Furniturile şi materialele puse la dispoziţie de achizitor vor fi predate executantului pe bază de proces verbal, în prezenţa dirigintelui de şantier. Procesul verbal va cuprinde şi starea tehnică a acestora şi va avea anexate toate documentele care atestă cantitatea şi calitatea lor. Aceste furnituri şi materiale vor fi transportate din magazia / locul de depozitare al achizitorului în zona de efectuare a lucrărilor de către executant, care îşi asumă şi răspunderea privind condiţiile, siguranţa şi securitatea  transportului.

(3)  Executantul va verifica în termen de maxim 2 zile de la punerea lor la dispoziţie de către achizitor, cantitatea şi calitatea tuturor materialelor şi furniturilor menţionate în paragraful (2) de mai sus. La descoperirea unor eventuale neconformităţi / neconcordanţe / defecte ale acestora, ale documentelor lor însoţitoare sau a unor neconcordanţe între respectivele materiale şi furnituri şi documentele lor însoţitoare, va informa în scris achizitorul despre aceasta în termen de maxim 2 zile de la descoperirea lor, în vederea remedierii acestora sau stabilirii, de comun acord, a modului de acţiune în continuare, cu sau fără decalarea graficului de execuţie a lucrărilor.

9.10 - (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi/sau  a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv :

a) confortul riveranilor, sau

b)căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care deservesc proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane.

(2)  Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligaţia prevăzută la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului.

9.11 -(1)  Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanţii sau asociaţii săi; executantul va selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele şi va limita şi repartiza încărcăturile, în aşa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, de pe şi pe şantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi podurilor respective.

(2) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică cu/sau care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, executantul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

(3) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în contract, executantul este responsabil şi va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care se afla pe traseul şantierului.

9.12 - (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia:

-de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier;

-de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;

-de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare. Executantul nu va executa lucrări şi nu va avea în incinta achizitorului depozite şi magazii de furnituri şi materiale pentru derularea de contracte cu altcineva decît achizitorul, cu excepţia cazului cînd a încheiat cu acesta din urmă contracte de închiriere legală a respectivelor spaţii.

-să menţină curăţenia la locul de muncă şi în zona preluată pentru execuţia lucrărilor şi să evacueze ritmic din incinta achizitorului, prin mijloace proprii, gunoiul, materialele nerecuperabile şi surplusurile de furnituri şi materiale care au fost asigurate şi aduse în incinta achizitorului de către executant. Executantul nu va arunca în sistemul de canalizare al achizitorului reziduri toxice. Executantul va depozita rezidurile de orice fel în containere proprii şi nu va folosi containerele achizitorului în acest scop. Asigurarea curăţeniei generale finale în zona în care s-au efectuat lucrările este condiţie de acceptare la plată de către achizitor a ultimei facturi aferente lucrărilor emise de executant.

- să predea la magazia achizitorului, pe bază de proces verbal si bon de predare deseuri cantarite  în prezenţa dirigintelui de şantier, toate furniturile, materialele şi piesele de schimb recuperabile (deseuri fier vechi si alte materiale) , rezultate în urma execuţiei lucrărilor. Restul furniturilor, materialelor şi pieselor de schimb, nerecuperabile (cu grad mare de uzură, exemplu: vata minerala, moluz, etc.), rezultate în urma execuţiei lucrărilor, vor fi evacuate din incinta achizitorului si transportate la groapa de gunoi a orasului de către executant, pe cheltuiala acestuia din urmă, valoarea transportului fiind inclusa in cota de cheltuieli indirecte din recapitulatia devizului de executie.

- să asigure transportul, cazarea, asistenţa medicală de urgenţă, masa şi plata resurselor umane utilizate pentru execuţia lucrărilor.

- să nu folosească, pentru execuţia lucrărilor, sub nici o formă (detaşare, angajare în afara orelor de program etc.) personalul achizitorului; dacă vor fi constatate astfel de situaţii răspunderea revine în exclusivitate achizitorului.

- să folosească pentru realizarea lucrărilor personal calificat şi autorizat, obligaţia autorizării şi instruirii cu privire la tehnologiile şi modul de lucru utilizate, dotării cu echipament individual de protecţia muncii revenind executantului.

- să participe în mod obligatoriu, prin reprezentanţi competenţi, la datele comunicate de achizitor în prealabil sau stabilite conform contractului, la probele instalaţiei / echipamentului / mijlocului fix care face obiectul lucrărilor, probe efectuate înainte de începerea lucrărilor, la probele de funcţionare după executarea lucrărilor şi la recepţiile lucrărilor, în scopul înregistrarii şi compararii parametrilor de funcţionare.

- în valoarea contractului, să autorizeze ISCIR instalaţia / echipamentul / mijlocul fix asupra căruia au fost executate lucrările şi care intra sub incidenţa acestor norme. În acest scop executantul va întocmi întreaga documentaţie necesară, va convoca la autorizare reprezentanţii săi competenţi, reprezentanţii ISCIR şi reprezentanţii competenţi ai achizitorului

- să asigure protecţia fazelor intermediare a lucrărilor, a mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar, a drumurilor şi spaţiilor (cu dotările aferente), toate puse la dispoziţie de achizitor, împotriva degradării, furtului şi fenomenelor naturale care nu sunt încadrate în cazurile de forţă majoră menţionate în contract.

(2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, numai acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie.

9.13 - Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale construcţiei, ivite într-un interval de 24 luni   de la recepţia la terminarea lucrării şi, după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei /echipamentului /instalatiei / mijlocului fix asupra caruia au fost executate lucrarile , pentru viciile structurii de rezistenţă, urmare a nerespectării proiectelor şi detaliilor de execuţie aferente execuţiei lucrărilor.

9.14  - Executantul se obligă de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror:

              - reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătura cu execuţia lucrărilor sau încorporate în acestea; şi

              - daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente;

cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

9.15 - După terminarea lucrărilor pentru recepţia la terminarea lucrărilor, executantul va întocmi şi va prezenta comisiei de receptie a achizitorului prin registratura  “Cartea tehnica a construcitiei“, care va conţine toate documentele care atestă calitatea lucrărilor executate (după caz, procese verbale şi buletine de probe, de control, de recepţie, procedee omologate de sudură, diagramele şi documentele privind tratamentele termice şi controale nedistructive efectuate, documentele de atestare a efectuării probelor hidraulice de casă şi cu ISCIR, lista personalului autorizat care a efectuat lucrările, paşapoartele de jocuri, centraje, diagrame de vibraţii, expertize ISCIR, certificatele de calitate şi de conformitate pentru lucrări şi pentru materialele şi furniturile aferente lucrărilor, desenele tuturor modificărilor faţă de documentaţie, alte documente şi informaţii solicitate de achizitor etc. ). Admiterea receptiei la terminarea lucrarii  si predarea documentatiei tehnice si de executie costituie condiţie obligatorie de acceptare la plată de către achizitor a valorii garantiei de buna executie in procentele din contract.

9.16.- După terminarea lucrărilor executantul va preda achizitorului documentatia tehnică şi de execuţie toate mijloacele fixe şi obiectele de inventar puse la dispoziţia lui, gratuit, de către achizitor, în starea tehnică de la predarea lor, afectată eventual de uzura normală utilizării la executarea lucrărilor. La predarea lor către executant, achizitorul are obligaţia să  întocmească o listă cu acestea, semnată de părţile contractante, în care se va menţiona starea tehnică de la predare. Nepredarea lor în totalitate şi/sau într-o stare tehnică neconformă, constituie motiv de neacceptare la plată de către achizitor a ultimei facturi aferente lucrărilor emise de executant.

9.17 .- Executantul va despăgubi achizitorul cu suma stabilită de instituţiile şi/sau organele abilitate dacă îi va provoca pagube prin nerespectarea, la execuţia lucrărilor, a legislaţiei în vigoare, a oricăror norme sau regulamente în vigoare sau a hotărîrilor organelor locale, legal constituite, toate cu caracter obligatoriu la executarea lucrărilor.

9.18.- Executantul va prezenta în mod obligatoriu, împreuna cu formularul de contract, o copie dupa autorizaţia de protecţia muncii, conform Ordinului 104/1991 şi a legii protectiei muncii.

10.  Obligaţiile principale ale achizitorului

10.1-Achizitorul se obligă să recepţioneze lucrările în termen de 5 zile calendaristice dacă acestea sunt realizate fizic în teren.

10.2–Achizitorul se obligă să plătească preţul documentaţiei de proiectare şi execuţie a lucrărilor către executant, în termenul  de 20 zile calendaristice de la emiterea facturii de către acesta, cu condiţia ca aceasta să fie emisă până la data de 10 a lunii în curs, însoţită de documentele privind execuţia lucrărilor, determinat de efectuarea plăţilor la unităţile bugetare, conform Ordin nr. 2281/07.07.2009 pentru aplicarea prevederilor art. 36 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi regementarea unor măsuri financiar-fiscale.

10.3 - (1) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, următoarele:

- amplasamentul / instalaţia / echipamentul / mijlocul fix asupra căruia vor fi executate lucrările, liber de orice sarcină şi izolat faţă de restul instalaţiilor / echipamentelor / mijloace fixe, proprietatea achizitorului şi aflate în funcţiune sau în rezervă

- suprafeţele de teren necesare pentru depozitare si pentru organizarea de şantier;

- căile de acces rutier ;

- racordurile pentru utilităţi (apă, gaz, energie, canalizare etc.), până la limita amplasamentului şantierului / mijlocului fix / instalaţiei / echipamentului care face obiectul lucrărilor.

(2) Costurile pentru consumul de utilităţi precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către executant.

10.4 - Achizitorul are obligaţia de a examina şi măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 5 zile de la notificarea executantului.

11.Sancţiuni, penalitati pentru neândeplinirea

culpabilă a obligaţiilor

11.1- Dacă executantul, din vina sa exclusivă, nu reuşeşte să îşi îndeplinească obligaţiile asumate prin contract şi prin graficul de livrare şi de executie , este de drept în întîrziere şi va plăti penalităţi de 0,1 % din valoarea obligaţiilor neândeplinite conform graficului de proiectare şi execuţie lucrări, pentru fiecare zi de întirziere faţă de acest grafic. Penalităţile nu vor putea depaşi valoarea obligaţiilor contractuale neîndeplinite, conform graficului de livrare şi executie contractual.

11.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termenul 30 zile calendaristice conf.art.10.2, atunci este de drept în întîrziere şi va plăti penalităti de 0,1 %  din valoarea facturii neonorate la plată, pentru fiecare zi de întirziere. Respectivele penalităţi nu pot depăşi valoarea facturilor neonorate la plată.

11.3 - În conformitate cu art. 17.4 –17.5 din contract, în cazul neremedierii de către executant a defecţiunilor / neconformităţilor în termenul contractual de 3 zile lucratoare de la înştiinţarea făcută de achizitor cu privire la respectivele defecţiuni / neconformităţi, executantul este de drept în întîrziere şi va plăti achizitorului penalităţi de 0,1 % din valoarea produselor aflate în această situaţie pentru fiecare zi de întîrziere faţă de termenul menţionat mai sus. Valoarea penalităţilor nu poate depăşi valoarea produselor aflate în situaţia descrisă în prezentul articol .

11.4 - Dacă valoarea penalităţilor nu acoperă prejudiciile produse părţilor contractante prin nerespectarea clauzelor care au dus la plata acestor penalităţi, părţile contractante pot percepe partenerului de contract daune, conform reglementărilor legale în vigoare, până la acoperirea prejudiciului produs, la valori demonstrabile cu documente, dar care nu pot depăşi 10%  din valoarea echipamentului care a produs prejudicii.

11.5 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa la contract, printr-o notificare scrisă adresată executantului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru executant. În acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din  contract îndeplinită pâna la data denunţării unilaterale a contractului.

Clauze specifice

12. Garanţia de bună execuţie a contractului

12.1   - Executantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în termen de 5 zile de la semnarea  acestuia.

Cuantumul garanţiei de bună execuţie a contractului reprezintă 8 % din preţul contractului fara TVA . Garanţia de bună execuţie a contractului se  constituie prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale. În acest caz, contractantul are obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia autorităţii contractante , la o bancă agreată de ambele părţi. Suma iniţială care se depune de către contractant în contul astfel deschis , nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din preţul contractului. Pe parcursul îndeplinirii contractului, autoritatea contractantă urmează să alimenteze acest cont prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite contractantului până la concurenţa sumei stabilite drept garanţie de bună execuţie în documentaţia de atribuire (8% din valoarea contractului, fără TVA).

12.2   - Achizitorul are obligaţia de a elibera garanţia pentru participare si sa emita ordinul de incepere a contractului numai după ce executantul a facut dovada constituirii garantiei de buna executie.

12.3 -  Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă executantul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru executantului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.

12.4 - Achizitorul are obligaţia de a elibera/restitui garanţia de bună execuţie pentru lucrarile de proiectare şi execuţie din contract după cum urmează:

- 70 %  din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei iar riscul pentru vicii ascunse este minim şi

- restul de 30 %  din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garanţie  a lucrărilor executate, de 24 luni, pe baza procesului verbal de recepţie finală.

12.5 -  Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă executantul nu îşi îndeplineşte, nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzator obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru executantului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.

12.6 - Garanţia produselor este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului.

13. Începerea şi execuţia lucrărilor

13.1. - Executantul are obligaţia de a începe lucrările în termen de 7 zile de la semnarea contractului şi constituirea garanţiei de bună execuţie.

- Executantul trebuie să notifice Inspectoratuli de Stat în Construcţii data începerii lucrărilor.

13.2  - (1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului de execuţie şi să fie terminate la data stabilită. Datele intermediare prevăzute în graficul de execuţie se consideră date contractuale.

- (2) Executantul va prezenta după 10 zile de la data semnării contractului graficul de executie de detaliu, alcatuit în ordinea tehnologica de executie. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, la solicitarea achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în contract.

- (3) În cazul în care executantul întârzie terminarea pregătirilor, începerea lucrărilor, sau dacă nu îşi îndeplineşte îndatoririle prevăzute în contract achizitorul este îndreptăţit să-i fixeze executantului un termen până la care activitatea să intre în normal şi să îl avertizeze că, în cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit îi va rezilia contractul conform prevederilor contractului.

13.3. - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea execuţia lucrărilor şi de a stabili conformitatea lor cu clauzele contractuale. Părţile contractante au obligaţia de a notifica în scris, una celeilalte, înainte de începerea propriu-zisă a lucrărilor, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi profesional pentru acest scop, şi anume responsabilul tehnic, cu execuţia din partea executantului şi dirigintele de şantier din partea achizitorului.

- (2) Executantul are obligaţia ca pe toată durata de execuţie a lucrărilor să permită oricînd reprezentanţilor de specialitate ai achizitorului, să verifice stadiul de execuţie a lucrărilor. Dacă pentru aceste verificări sunt necesare vizite la sediul / punctele de lucru ale executantului sau subantreprenorilor săi, achizitorul va anunţa executantul în prealabil. La solicitarea achizitorului, acestuia i se va pune la dispoziţie, pentru examinare, evidenţele cu privire la autorizarea şi instruirea personalului propriu de execuţie a lucrărilor, părţi din documentaţie, aparate şi scule pentru probe, aparate de măsură şi, prin persoane competente, i se va da toate lămuririle solicitate, cu condiţia ca prin aceasta să nu fie făcute publice secrete ale executantului. Informaţiile primite şi documentele consultate vor fi considerate de achizitor drept confidenţiale, dacă nu au ca suport  documentaţia asigurată de acesta din urmă. Verificările se vor face obligatoriu în timpul programului de lucru al personalului de execuţie al executantului sau subantreprenorilor săi. Toate eventualele cheltuieli legate de aceste verificări privind transportul şi cazarea reprezentanţilor achizitorului vor fi suportate de acesta din urmă. Restul cheltuielilor, legate de  verificările propriu-zise la punctele de lucru, la sediul executantului şi/sau sediile subantreprenorilor, vor fi suportate de executant.

13.4.- (1) Materialele şi /sau furniturile (atît cele puse la dispoziţia executantului de achizitor, cît şi cele asigurate de executant) trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţie; verificările şi testările materialelor şi furniturilor (atît cele puse la dispoziţia executantului de achizitor, cît şi cele asigurate de executant) folosite la execuţia lucrărilor  precum şi condiţiile de trecere a recepţiilor sunt descrise în caietul de sarcini.

- (2) Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru verificarea, măsurarea si testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercarilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin executantului, fiind inclusă în preţul contractului.

- (3) Probele neprevăzute prin contract dar comandate de achizitor pentru verificarea unor părţi lucrări sau materiale şi / sau furnituri (atît cele puse la dispoziţia executantului de achizitor cît şi cele asigurate de executant) puse în operă vor fi suportate de executant dacă se dovedeşte că furniturile şi / sau materialele respective nu sunt corespunzătoare cantitativ şi / sau calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar aceste cheltuieli vor fi suportate de achizitor.

13.5.-(1) Executantul are obligaţia de a anunţa achizitorul, în timp util, pentru participarea la orice inspecţii, teste, verificări pentru care s-a stabilit prin planul calităţii obligativitatea participării achizitorului. Neparticiparea achizitorului anunţat nu va constitui motiv de neefectuare a lor şi de întrerupere de către executant a lucrărilor. Inspecţiile, testele, verificările se vor face obligatoriu în timpul programului de lucru al personalului de execuţie al executantului sau subantreprenorilor. Toate eventualele cheltuieli legate de aceste inspecţii, teste şi verificări privind transportul şi cazarea reprezentanţilor achizitorului vor fi suportate de acesta din urmă. Restul cheltuielilor, legate de inspecţiile, testele, verificările propriu-zise la punctele de lucru / sediul executantului şi / sau subantreprenorilor vor fi suportate de executant.

-(2) Executantul nu-l va împiedica pe achizitor să participe la inspecţii, teste, verificări nemenţionate în documentaţie şi/sau planul calităţii ca fiind făcute fără participarea reprezentanţilor autorizaţi ai achizitorului, dacă acesta din urmă va anunţa în prealabil executantul despre intenţia lui. Achizitorul poate solicita executantului efectuarea unor probe, inspecţii, teste, verificări, analize etc. necuprinse în documentaţie sau planul calităţii, cu îndeplinirea următoarelor condiţii:

-solicitarea să se facă în scris, înainte de intrarea lucrărilor în etapa care ar putea permite efectuarea acestor probe, inspecţii, teste, verificări, analize etc.

-dacă, prin efectuarea respectivelor probe, inspecţii, teste, verificări, analize etc. s-ar putea ajunge la decalarea graficului de execuţie a lucrărilor, părţile contractante vor stabili de comun acord un nou grafic de execuţie.

-contravaloarea acestor probe, inspecţii, teste, verificări, analize etc. va fi suportată de achizitor, pe baza unor documente justificative prezentate de executant, într-un interval de timp stabilit de comun acord de părţile contractante.

- (3) Dacă în urma inspecţiilor, testelor, verificărilor menţionate la paragrafele (1) şi (2) de mai sus, achizitorul constată neconformităţi / abateri de la documentaţie sau nerespectare de parametrii, norme, reglementări, tehnologii etc. îl va înştiinţa imediat pe executant cerîndu-i remedierea celor constatate pe cheltuiala lui. Executantul are obligaţia convocării achizitorului pentru constatarea remedierilor făcute iar intervalul de timp afectat acestor remedieri nu va decala graficul de execuţie a lucrărilor.

- (4) La solicitarea achizitorului  şi independent de cele menţionate în prezentul articol, executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau parti de lucrare si de a  reface sau repara orice parte sau parti din lucrare, dacă va fi cazul, şi: dacă în urma acestor solicitări se constată că lucrările executate nu sunt de cantitatea şi/sau calitatea corespunzătoare şi/sau nu au fost executate conform documentaţiei, costurile refacerii sau reparării vor fi suportate de executant iar graficul de execuţie a lucrărilor nu va fi decalat.

Dacă în urma acestor solicitări se constată că lucrările executate sunt de cantitatea şi/sau calitatea corespunzătoare şi/sau au fost executate conform documentaţiei, costurile refacerii sau reparării vor fi suportate de achizitor, într-un termen stabilit de comun acord cu executantul şi pe baza documentelor justificative prezentate de acesta din urmă.

Dacă din această cauză va fi jusificată prelungirea graficului de execuţie a lucrărilor, părţile contractante pot conveni un nou grafic de execuţie.

13.6-(1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea achizitorului

- (2) Executantul are obligaţia de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile, sunt finalizate pentru a fi examinate şi măsurate.

14. Întârzierea lucrarilor

14.1 - În cazul în care:

-volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau

-condiţiile climaterice extrem de nefavorabile; sau

-oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului şi nu a survenit prin încălcarea contractului de către acesta, îl îndreptăţesc pe executant să solicite prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor sau a oricărei părţi a acestora, prin consultare şi de comun acord, părţile vor stabili:

-orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;

-dacă va fi cazul, totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului.

15. Finalizarea / receptia lucrarilor

15.1 - Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut să fie finalizată într-un termen stabilit prin graficul de execuţie, trebuie finalizat în termenul contractual convenit de părţi, termen care se calculeaza de la data începerii lucrărilor.

15.2 - Recepţiile lucrărilor efectuate de achizitor au ca scop certificarea faptului că executantul şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale referitoare la respectivele lucrări.

15.3 - (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligatia de a notifica, în scris, achizitorului că sunt indeplinite conditiile de receptie, solicitand acestuia convocarea comisiei de receptie .

- (2) Executantul va comunica în scris achizitorului data terminării lucrărilor şi data cînd instalaţia / echipamentul / mijlocul fix care a făcut obiectul lucrărilor este pregătit pentru efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor / punerea în funcţiune. Pe baza situaţiilor de lucrări executate şi confirmate precum şi a constatărilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. În cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de recepţie şi va înştiinţa executantul, în scris, cu privire la data convocării comisiei.

15.4 - Achizitorul are obligaţia de a comunica în scris executantului, în cel mult 15 zile de la expirarea perioadei de garanţie de bună execuţie a lucrărilor, data efectuării recepţiei finale a lucrărilor, în scopul participării  executantului la aceasta. Neparticiparea executantului anunţat la data fixată de achizitor nu va atrage după sine neefectuarea recepţiei finale.

15.5- (1) Executantul are obligaţia de a remedia toate neconformităţile, abaterile etc. constatate de comisia de recepţie, menţionate în procesele verbale de recepţie şi transmise executantului pentru luare la cunoştinţă. Graficul de execuţie a lucrărilor nu se va prelungi cu perioada scursă pentru remedierea de către executant a neconformităţilor, abaterilor etc. constatate la recepţia la terminarea lucrărilor / recepţia la punerea în funcţiune.

(2) Neremedierea de către executant a neconformităţilor, abaterilor etc., constatate la recepţia finală, va conduce la prelungirea perioadei de garanţie de bună execuţie pănă la remediere acestora şi suportarea de către executant a tuturor consecinţelor care decurg din aceasta şi din prezentul contract.

15.6–(1) Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şli cu reglementarile în vigoare . În funcţie de constatările făcute, achizitorul are dreptul da a aproba sau de a respinge recepţia .

(2) Comisia de recepţie îşi va desfăşura activitatea conform prevederilor H.G. 273/14.07.1994 – Regulament de recepţie a lucrărilor de constructii şi instalatii aferente acestora  şi H.G. 51/1996 – Regulamentul de receptie a lucrarilor de montaj utilaj, echipamente, instalaţii tehnologice şi a punerii în funcţiune a capacităţilor de producţie (după caz).

15.7 - Toate inspecţiile, testele, verificările aferente recepţiilor lucrărilor se vor face fără nici o cheltuială suplimentară în sarcina achizitorului faţă de valoarea prezentului contract.

15.8 - Toate aspectele legate de recepţiile lucrărilor şi nemenţionate în cuprinsul prezentului capitol vor fi tratate conform prevederilor H.G. 273 / 14.07.1994 – Regulament de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora  şi H.G. 51/1996 – Regulamentul de recepţie a lucrărilor de montaj utilaj, echipamente, instalaţii tehnologice şi a punerii în funcţiune a capacităţilor de producţie PIF.

15.9 - După caz, recepţiile se pot face şi pentru părţi ale lucrărilor, distincte din punct de vedere fizic şi funcţional.

16. Modalităţi / condiţii de plată

16.1- Plăţile se fac în lei, lunar ,prin ordin de plată, cu respectarea prevederilor pct. 10.2 din contract, în baza următoarelor documente :

-Factură emisă de executant şi depusă la sediul achizitorului printr-un mijloc care asigură înregistrarea .

-Situaţie de lucrări (anexă a facturii), vizată de dirigintele de şantier. Pentru eventualele furnituri şi / sau materiale preluate de executant de la achizitor, se va prezenta procesul verbal de predare la montaj cu care acestea s-au scos din depozitul achizitorului.

16.2 - Executantul va redacta facturile şi situaţiile de lucrări, respectând întocmai denumirea şi codul articolelor din devizul lucrărilor.

16.3 - Acceptarea la plată a valorii garantiei in procentele din contract se va face cu condiţia reuşitei recepţiei la punerea în funcţiune / recepţiei la terminarea lucrărilor sau, dacă va fi cazul, cu condiţia remedierii de către furnizor a tuturor neconformităţilor, abaterilor etc. constatate la recepţia la punerea în funcţiune / recepţiei la terminarea lucrărilor precum şi cu îndeplinirea celorlalte condiţii menţionate în contract.

16.4 - Plăţile parţiale efectuate conform prevederilor contractului nu influenţează responsabilitatea şi garanţia de bună execuţie a executantului pentru lucrări. Ele nu se vor considera nici ca recepţii aferente lucrărilor.

16.5 - Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de către achizitor. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar, în special, datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi platită imediat.

16.6 - Contractul nu va fi considerat terminat pâna când procesul-verbal de recepţie finală nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanţie, de 24 luni.

16.7  –  Achizitorul are dreptul de a acorda avans executantului, daca acesta solicita, numai contra unei scrisori de returnare a avansului ( H.G. nr. 264/2003 ) şi numai în limita valorică prevazută de lege.

17. Perioada de garanţie a lucrărilor

17.1 - Executantul are obligaţia de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite, de ultimă generaţie şi incorporeaza toate îmbunătăţirile recente în proiectare şi structura materialelor. De asemenea, executantul are obligaţia de a garanta ca toate produsele furnizate prin contract nu vor avea niciun defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei (cu excepţia cazului când proiectul şi/sau materialul e cerut în mod expres de către achizitor) sau oricărei alte acţiuni sau omisiuni a executantului şi că acestea vor funcţiona în condiţii normale.

17.2 - (1)   Garantia echipamentelor furnizate, va fi :

- pentru   cazane, arzatoare garantia solicitata este 60 de luni de la terminare lucrari si  PIF.

- pentru restul echipamentelor garantia solicitata este de 24 luni de la  terminare lucrari si  PIF.

Garantia lucrarilor executate va fi de 24 luni de la terminare lucrari si  PIF.

17.3 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat executantului, în scris, orice plângere sau reclamaţie ce apare în conformitate cu această garanţie.

17.4 - La primirea unei astfel de notificări, executantul are obligaţia de a remedia defecţiunea in 3 zile lucratoare sau de a înlocui produsul în 5 zile lucratoare, fără costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care, în timpul perioadei de garanţie, le înlocuiesc pe cele defecte, beneficiază de o nouă perioadă de garanţie care curge de la data înlocuirii produsului.

17.5 - Dacă executantul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defectul în perioada convenită, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi spezele executantului şi fără a aduce nici un prejudiciu oricăror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea faţă de executant prin contract.

18. Ajustarea preţului contractului

18.1 - Pentru lucrările executate, plăţile datorate de achizitor sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.

18.2 – Preţul contractului este ferm, nu se actualizează şi nu se ajustează pe toată perioada de derulare a acestuia, indiferent de variaţia unor mărimi precum rata inflaţiei, cursul leu (ROL) / USD, cursul leu (ROL) / Euro, preţul energiei electrice şi / sau termice etc.

19. Amendamente

19.1 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

20. Subcontractanţi

20.1 - Executantul are obligaţia, în cazul în care părţi din contract le subcontractează, de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.

20.2 - Executantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului, toate contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.

- Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract.

20.3 - Executantul este pe deplin răspunzator faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul.

- Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de executant de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contract.

- Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi îndeplinesc partea lor din contract.

20.4 – Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preţul contractului şi va fi notificată achizitorului.

21. Întarzieri în îndeplinirea contractului

21.1 - Executantul are obligaţia să proiecteze, să execute lucrările şi să furnizeze produsele la standardele şi performanţele prezentate în propunerea tehnică, la termenele prevăzute în graficul de execuţie..

21.2 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, executantul nu respectă graficul de livrare sau de executie de lucrari, acesta are obligaţia de a notifica, în timp util, achizitorului; modificarea datei/perioadelor de furnizare asumate în graficul de livrare se face cu acordul parţilor, prin act adiţional.

21.3 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu  o prelungire a termenului de executie, orice intârziere în indeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi executantului.

22. Cesiunea

22.1 – Executantul se obligă să nu transfere total sau parţial obligaţiile asumate prin contract, fară să obţină, în prealabil, acordul scris al achizitorului.

22.2 – Cesiunea nu va exonera executantul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţii asumate prin contract.

23. Rezilierea / încetarea contractului

23.1 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin contract de către una dintre părţi dă dreptul parţii lezate de a cere rezilierea contractului şi de a pretinde plata de daune-interese cu condiţia notificării acestui lucru partenerului de contract cu cel puţin 15 zile  înainte de data de la care doreşte rezilierea.

23.2 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de furnizare, în cel mult 15 zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public.

23.3 - Achizitorul are dreptul de a anula oricând contractul, printr-o notificare scrisă adresată executantului, fără nici o compensaţie, dacă acesta dă faliment sau este insolvabil, cu condiţia ca aceasta anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru achizitor.

23.4 - În cazul prevăzut la articolele 23.2 şi 23.3, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

23.5 - Contractul poate înceta în cazul denunţării lui de ambele părţi contractante, fără despăgubiri.

24. Forţa majoră

24.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

24.2 -Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

24.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau parţilor până la apariţia acesteia.

24.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

24.5 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

25. Soluţionarea litigiilor

25.1 - Achizitorul şi executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neîntelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatură cu îndeplinirea contractului.

25.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi executantul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din localitatea achizitorului, potrivit legislaţiei române în vigoare.

26 .Limba care guvernează contractul

26.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

27. Comunicări

27.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.

27.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

28. Legea aplicabilă contractului

28.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

29. Prevederi finale

29.1- Prevederile contractuale referitoare la acelaşi aspect dar tratate în cuprinsul unor articole distincte din contract, vor fi complet definite prin cumularea prevederilor respectivelor articole.

29.2 - Părţile contractante au obligaţia de a numi şi de a-şi comunica reciproc, în cel mai scurt timp de la semnarea contractului, numele persoanelor

specializate / responsabililor de contract, pentru a facilita buna derulare şi rezolvare, în timp util, a tuturor problemelor impuse de derularea contractului.

29.3 - Orice schimbare de adresă a uneia din părţile contractante, va fi comunicată în termen de maxim 24 de ore partenerului de contract

30. Alte clauze

Părţile au înţeles să încheie azi ............................. prezentul contract în două exemplare,  cu valoare de original, câte unul pentru fiecare parte.

ACH I Z I TOR,                                                                                           EXECUTANT

MUNICIPIUL PITEŞTI

P R I M A R

DIRECTOR EXECUTIV

Direcţia Economică

DIRECTOR EXECUTIV

Direcţia Tehnică şi de Urbanism

ŞEF BIROU JURIDIC,

ŞEF BIROU INVESTIŢII

SC TERMO CALOR CONFORT SA

DIRECTOR

ŞEF BIROU FINANCIAR CONTABILITATE

CONSILIER JURIDIC

CONTROL FINANCIAR PREVENTIV

ŞEF BIROU ACHIZIŢII

RESPONSABIL CONTRACT