COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A.

Aprobat,

Director Economic

Ana GOTCU

DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE

PENTRU

CONTRACTUL DE ACHIZITIE PUBLICA

„Modernizare cladire sediu CE Iasi”

cod CPV 71221000-3

Numar DA 1344

Vizat ,                                                                              Intocmit,

Sef Serviciu Comercial                                                                    Responsabil

cu atribuirea contractului

Maria DRAGHIA                                                                        Lidia MALAIA

| Sectiunea I | - Fisa de date | pag. [ 02-12 ] |
| --- | --- | --- |
| Sectiunea II | - Formulare | pag. [13 - 38] |
| Sectiunea III | - Contractul de prestari servicii (proiect) | pag. [39 - 54] |
| Sectiunea IV | - Tema de proiectare | pag. [55 - 59] |

SECTIUNEA  I

FISA  DE  DATE  A  ACHIZITIEI

1. Denumirea autoritatii contractante

Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice “TRANSELECTRICA” S.A. Bucuresti prin Sucursala de Transport Bacau.

Cod fiscal: RO13328043, Cod unic de inregistrare: 13427560,

Nr. inregistrare in registrul comertului: J04/533/2000,

Adresa: Bacau, strada Oituz, nr. 41, cod postal 600266,

Cont: RO05 RNCB 0026 0308 9979 0001 - BCR Bacau,

Telefon: 0234 207120,

Fax: 0234 517456,

Persoana de contact: Maria Draghia, adresa e-mail maria.draghia@transelectrica.ro, tel: 0234 207165; Fax: 0234 517456.

Forme de comunicare: orice comunicare, solicitare, informare, notificare si altele asemenea, legate de desfasurarea procedurii trebuie sa fie transmisa numai in scris, prin posta si/sau prin fax. Utilizarea mijloacelor electronice (e-mail) este permisa cu conditia confirmarii mesajelor prin transmiterea lor semnata cu posta sau prin fax.

Nota:

In cazul documentelor transmise prin fax, aveti obligatia sa confirmati in termen de 1 ora primirea acestora, cu urmatoarea mentiune: ” Confirmam primirea adresei nr..........din data de .................... reprezentand............................. ce contine un nr. de......... pagini”( se va semna si stampila).

2. C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. Bucuresti prin Sucursala de Transport Bacau  este autoritate contractanta in conformitate cu prevederile art. 8 lit. d) din OUG 34/2006, cu completarile si modificarile ulterioare, desfasurand activitatea relevanta in sectorul de utilitate publica energie.

3. Clarificari si informatii

Orice operator economic interesat poate solicita clarificari si informatii. Aceste solicitari se adreseaza in scris, conform pct.1, de mai sus, lasand posibilitatea autoritatii contractante de a publica/transmite raspunsurile in termenele prevazute la art.78 si 79 din OUG 34/2006, cu completarile si modificarile ulterioare. Daca ofertantul nu a transmis solicitarea de clarificare in timp util, autoritatea contractanta are obligatia de a raspunde la solicitarea de clarificare in masura in care perioada necesara pentru elaborarea si transmiterea raspunsului face posibila primirea acestuia de catre toti operatorii economici inainte de data limita de depunere a ofertelor.

4. Contestatii

Orice persoana care se considera vatamata  intr-un drept ori intr-un interes legitim printr-un act al autoritatii contractante, prin incalcarea dispozitiilor legale in materia achizitiilor publice, poate solicita anularea actului, obligarea autoritatii contractante de a emite un act, recunoasterea dreptului pretins sau a interesului legitim pe cale administrativ-jurisdictionala sau in justitie, in conditiile OUG 34/2006, cu completarile si modificarile ulterioare.

5.Obiectul contractului ce se va atribui, prin prezenta procedura, este prestari servicii „Modernizare cladire sediu CE Iasi”  cod CPV – 71221000-3.

Natura si cantitatea  serviciilor ce  urmeaza sa fie achizitionate:

5.1 Prestari servicii de proiectare - in conformitate cu tema de proiectare si graficul de prestare (anexa nr.1 la aceasta):

- Faza I - intocmirea documentatiei “Expertiza tehnica”;

- Faza II

  - intocmirea “Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii, DALI”;

  - Intocmirea documentatiei „Proiect tehnic”;

  - Intocmirea documentatiei „Detalii de executie”.

5.2 Prestari servicii de asistenta tehnica in toate fazele executiei lucrărilor care fac obiectul proiectului. Decurge de la data  specificata in ordinul de incepere a contractului de lucrari  pana la semnarea procesului verbal de receptie  la terminarea lucrarilor.

Sursele de finantare ale contractului care urmeaza sa fie atribuit: surse proprii.

6. Durata de prestare –  5 luni  de la intrarea in vigoare a contractului de prestari servicii. Durata reprezinta suma duratelor de elaborare a serviciilor cuprinse in Graficul de prestare fizic si valoric de elaborare a serviciului de proiectare. Aceasta nu  cuprinde durata de avizare la autoritatea contractanta, a documentatiei intocmite, pe fiecare faza de proiectare in parte.

7. Finalizarea procedurii

Prezenta procedura se va finaliza, in conditiile legii, prin atribuirea contractului de prestare a serviciului       „Modernizare cladire sediu CE Iasi”  cod CPV – 71221000-3, operatorului economic a carui oferta a fost declarata castigatoare.

8. Oferte alternative

(X)	Nu se accepta oferte alternative

( )	    Se accepta oferte alternative

9. Precizari privind procedura aplicata

Procedura aplicata pentru atribuirea contractului este: ”licitatie deschisa” fara etapa finala de licitatie electronica.

10. Cerintele minime de calificare  precum si documentele care urmeaza sa fie prezentate pentru dovedirea indeplinirii criteriilor de calificare si selectie:

10.1. Documente care dovedesc situatia personala a operatorului economic

a. Declaratie privind situatia personala a operatorului economic:

(X) solicitat		           	( ) nesolicitat

Se  demonstreaza prin completarea Formularului  nr. 2 “Declaratie privind situatia personala a operatorului economic” , la care se vor atasa certificatele constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale precum si a contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat in conformitate cu prevederile in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit sediul operatorului economic (formulare tip eliberate de autoritatile competente din tara in care operatorul economic  este rezident).

Nota:

- certificatele se vor prezenta, in copii  lizibile, certificate pentru conformitate cu originalul, cu semnatura si stampila reprezentantului legal al operatorului economic, in termen de valabilitate la data deschiderii ofertelor si fara datorii.

b. Informatii generale -  se va completa Formularul nr. 3

(X) solicitat			 ( ) nesolicitat

c. Declaraţie pe propria răspundere prin care se certifică faptul că participarea la respectiva procedură este făcută în concordanţă cu regulile de concurenţă:

(X) solicitat			 () nesolicitat

Nota: Se va completa Formularul  23 – „Certificat de participare la licitaţie cu ofertă independentă”, întocmit conform Ordinului 314/12.10.2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta indepedenta.

10.2   Documente care dovedesc capacitatea de exercitare a activitatii profesionale

a)  Pentru persoane fizice/juridice romane se solicita:

Documentele  emise de Oficiul Registrului Comertului de pe langa tribunalele teritoriale:

1. Certificatul Constatator prin care sa se faca dovada ca ofertantul nu este in stare de faliment si din care sa rezulte obiectul de activitate - copie certificata pentru conformitate cu originalul, cu semnatura si stampila reprezentantului legal al operatorului economic.

(X) solicitat			 () nesolicitat

Nota :

In cazul in care prestarea prezentului serviciu, nu este activitate principala, ofertantul  are obligatia de a sublinia in anexa la certificatul constatator – obiectul de activitate - codul activitatii in baza caruia  poate desfasura in mod legal activitatea.

2.  Certificatul de inregistrare –  copie certificata pentru conformitate cu originalul, cu semnatura si stampila reprezentantului legal al operatorului economic.

(X) solicitat			 () nesolicitat

b)  Pentru persoane fizice/juridice straine:

1. Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana fizica/juridica in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit. Documentele vor fi prezentate copie certificata pentru conformitate  cu originalul, cu semnatura si stampila reprezentantului legal al operatorului economic, insotite de traducerea autorizata.

Nota :

a) In cazul in care oferta este depusa de o asociere intre mai multi operatori economici  se procedeaza astfel:

- Liderul asocierii va completa Formularul  4 – “Acord de asociere în vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică”.

- Fiecare dintre membrii asocierii vor  trebui sa depuna:

-  documentele solicitate la pct. 10.1, 10.2 si 10.5 ;

-  documentele care fac dovada ca indeplinesc conditiile privind „capacitatea tehnica si/sau profesionala a ofertantului”.

b) Acordul de asociere va fi legalizat, conform prevederilor legale, de catre operatorii economici, doar in cazul in care oferta depusa de acestia va fi desemnata castigatoare de autoritatea contractanta, dupa etapa finala de licitatie electronica, fiind depus la autoritatea contractanta odata cu semnarea contractului de prestari servicii.

10.3 Cerinte minime referitoare la situatia economico-financiara a operatorului economic

Cerinte minime referitoare la situatia economico-financiara a operatorului economic.

() 	solicitat	    		      (X) nesolicitat

10.4 Cerinte minime referitoare la capacitatea tehnica si/sau profesionala a ofertantului sau a grupului de operatori economici

Capacitatea tehnica si/sau profesionala a ofertantului sau a grupului de ofertanti poate fi sustinuta si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva.

Operatorul economic  sau grupul de operatori economici, care beneficiaza de sustinerea capacitatii tehnice si/sau profesionale trebuie sa dovedeasca aceasta prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective incheiat in forma autentica (notariat) prin care acesta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. In acest sens operatorul economic va completa Formularul  6 – „Angajament privind sustinerea tehnica si profesionala a ofertantului/grupului de operatori economici„ insotit (dupa caz ) de Anexa 1 – „Declaratie tert sustinator tehnic” si/sau  Anexa 2- „Declaratie tert sustinator  profesional”, la acesta.

In cazul in care sustinerea tertului vizeaza indeplinirea unor cerinte minime de calificare cu privire la experienta similara reflectata prin prezentarea unor liste de  prestari servicii intr-o perioada anterioara  in domeniul de activitate aferent obiectului contractului de achizitie publica, angajamentul ferm prezentat de ofertant  trebuie sa garanteze autoritatii contractante faptul ca, in cazul in care contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, persoana sustinatoare se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa.

Persoana care asigura sustinerea tehnica nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor OUG 34/2006, cu completarile si modificarile ulterioare. In acest sens are obligatia sa completeze si sa prezinte – Formularul  2  “Declaratie privind situatia personala a operatorului economic”- numai la pct.A.

Precizare: Daca un grup de ofertanti  depun oferta sau candidatura comuna, atunci capacitatea tehnica si/sau profesionala se demonstreaza prin cumularea resurselor tuturor membrilor grupului.

1.  Informatii referitoare la studiile, pregatirea  profesionala si calificarea  personalului de conducere precum si  ale persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului de prestari servicii ( lista cu  membrii  echipei de proiect pe specialitati si seful de proiect).

(X) 	solicitat			( ) nesolicitat

Nota:

Se demonstreaza prin completarea Formularului nr. 11 “Informatii referitoare la personalul de conducere”. La pct. B se vor evidentia membrii echipei de proiect: sef de proiect,  expert tehnic si verificatori tehnici de proiecte, atestati MLPTL, arhitecti cu drept de semnatura, ingineri pe specialitati, cu respectarea Legii nr.10/1995 (actualizata) si Legii nr.50/1991, cu modificarile si completarile ulterioare;

Formularul  va fi insotit de urmatoarele documente obligatorii:

- CV-uri, insusite si datate, numai pentru personalul de conducere;

- copii fata/verso dupa documentele de autorizare pentru: expert tehnic si verificatori tehnici de proiecte, privind fiecare cerinta prevazuta de legislatia in vigoare referitoare la acest serviciu;

- copii dupa diplomele de studii pentru proiectantii de specialitate: arhitecti cu drept de semnatura, ingineri pe specialitati.

2. Informatii privind partea/partile din contractul de prestari servicii  pe care ofertantul are, eventual, intentia  sa o subcontracteze, datele de recunoastere ale subcontractantilor si specializarea acestora.

(X) 	solicitat		 	( ) nesolicitat

Nota:

Se demonstreaza prin completarea Formularului nr. 12 „Declaratie privind partea/partile din contract  pe care ofertantul are, eventual, intentia sa o subcontracteze  si specializarea acestora”. Prin prezentarea acestei declaratii, operatorul economic isi asuma integral raspunderea pentru volumul si calitatea serviciilor prestate de subcontractant.

In cazul in care operatorul economic  nu are niciun subcontractant va completa Formularul nr. 12  cu mentiunea „nu este cazul”.

3. Informaţii privind experienţa similară - o lista, cu maxim 3 (trei) contracte de prestari servicii similare prestate in ultimii 3 ani, continand perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati, insotite de recomandarile/certificatele constatatoare emise conform art. 97^1 din H.G. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare/orice document emis de beneficiarul contractelor invocate.

(X) 	solicitat			       ( ) nesolicitat

Nota:

Se demonstreaza completand  Formularul nr 8 “Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii in ultimii  3 ani “ si anexa la acesta, insotit de:

### copie dupa: paginile din contractele de servicii similare, din care sa rezulte obiectul acestuia, perioada si locul prestarii serviciilor, beneficiarul, indiferent daca acesta este autoritate contractante sau client privat, inclusiv ultima pagina;

- Copie dupa procesul verbal de predare a documentatiilor la beneficiar, sau documente echivalente.

- recomandarile/certificatele constatatoare aferente.

Contractele similare trebuie să conţină toate serviciile de proiectare enumerate  în graficul de prestare, anexa 1 la tema de proiectare. Din documentele prezentate trebuie sa rezulte ca au fost proiectate lucrari similare cu lucrarile prevazute in tema de proiectare care face obiectul prezentei achizitii.

10.5.  Cerinte minime privind managementul calitatii

Documente  privind functionarea  sistemului de managementul calitatii, emise de organisme acreditate, care sa confirme certificarea sistemului de managementul calitatii (SR EN ISO 9001;2008, sau echivalent).

Certificatul sistemului de management al calitatii, sau echivalent – in copie certificata pentru conformitate cu originalul, cu semnatura si stampila reprezentantului legal al operatorului economic.

(X) 	solicitat			(  ) nesolicitat

Nota: In cazul in care operatorul economic nu are implementat sistemul de managementul calitatii solicitat autoritatea contractanta accepta un document, emis de o firma de certificare, in care se precizeaza ca auditul de certificare a fost finalizat, urmand ca operatorul economic sa primeasca in curand certificarea propriu-zisa.

Recomandare:In cazul in care operatorul economic nu poate indeplini integral cerintele solicitate de autoritatea contractanta in caietul de sarcini, acesta are posibilitatea de a colabora cu unul sau mai multi operatori economici, conform precizarilor de la punctele 10.2.nota (asociere), 10.4 (sustinere tehnica si/sau profesionala pe partea/partile solicitate prin caietul de sarcini  pe care nu le poate indeplini/experienta similara.

Precizare:Indiferent de forma de participare la procedura de achizitie publica (asociat, tert sustinator sau subcontractant), operatorii economici au obligatia de a prezenta formularul 23 – „Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta”.

Nota:

a) conform art. 11, alin.4 din HG 925/2006, cu completarile si modificarile ulterioare, pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare solicitate la punctul 10, operatorul economic „ are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte - inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemenea”. Se va completa si  prezenta Formularul nr. 7 – „Model declaratie initiala privind indeplinirea cerintelor de calificare” si Anexa 1 la acesta.

In cazul in care operatorul economic uzeaza de prevederile art.11, alin.4 din HG 925/2006, cu completarile si modificarile ulterioare, acesta are obligatia de a inscrie in Formularul 7 si anexa 1 la acesta, numai documentele, pe care nu le-a depus in oferta, dar care urmeaza sa le prezinte la cererea scrisa a autoritatii contractante.

b) conform  art 11, alin.5 din HG 925/2006, cu completarile si modificarile ulterioare, „in cazul in care uzeaza de dreptul prevazut la punctul a), operatorul economic  are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare. Acest termen nu poate fi mai mic de 3 zile lucratoare”.

c) in cazul in care opertatorul economic nu transmite in perioada precizata de comisia de evaluare clarificarile/raspunsurile solicitate, oferta sa va fi considerata neconforma (art. 79, alin.(1) din HG 925/2006, cu completarile si modificarile ulterioare).

d) oferta este considerata inacceptabila, conform  art 36, alin.1, lit.(b) din HG 925/2006, cu completarile si modificarile ulterioare, in cazul in care:

- este depusa de un ofertant care nu indeplineste una sau mai multe dintre cerintele de calificare stabilite in documentatia de atribuire la punctul 10, sau

- ofertantul  nu a prezentat, conform prevederilor de la pct. a si b, documente relevante in acest

sens.

e) - valoarea totala estimata a contractului, comunicata prin anuntul de participare, publicat in SEAP, este de 60.000 lei (fara TVA).

- ofertele operatorilor economici  care prin pretul inclus in  propunerea financiara depasesc aceasta valoare , conform art. 36, alin.(1), lit.e) din HG 925/2006, cu completarile si modificarile ulterioare, vor fi respinse fiind considerate inacceptabile.

11. Data limita de depunere si alte formalitati ce trebuie indeplinite in legatura cu participarea la procedura de atribuire:

11.1. Data limita pentru depunerea ofertelor este: 24.08.2011,ora 10,00

11.2. Oferta se depune intr-un exemplar original si un exemplar copie, la secretariatul Sucursalei de Transport Bacau, strada Oituz, nr. 41, etaj 1, sala Gheorghe Stoica, cod postal 600266.

# 11.3. Deschiderea ofertelor va avea loc, la sediul autoritatii contractante Sucursala de Transport Bacau, strada Oituz, nr. 41, etaj 1, in data de: 24.08.2011, ora 11.00

11.4. Oferte intarziate – sunt ofertele care au fost depuse dupa data si ora-limita de depunere sau la o alta adresa decat cele stabilite in anuntul  de participare, conform art. 33, alin.3, lit. (a) din HG 925/2006, cu completarile si modificarile ulterioare, vor fi respinse.

11.5. Limba de redactare a ofertei este limba romana.

11.6. Perioada de valabilitate a ofertelor  este de la data  deschiderii  ofertelor pana la data de: 23.11.2011.

11.7. Cuantumul garantiei de participare este de:  600 lei.

a). Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de la data deschiderii ofertelor pana la data de: 23.11.2011.

b). Garantia de participare se poate constitui, conform art.86 din HG 925/2006, cu completarile si modificarile ulterioare, in unul din urmatoarele moduri:

- prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara (Formularul nr.14 ) ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta la art.11.7.

Nota:

- garantia de participare trebuie sa fie irevocabila.

- instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei de participare  se va executa:

  - conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conformitate cu contractul garantat; sau

  - neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate

    - prin ordin de plata  intrat in contul Sucursalei de Transport Bacau RO05 RNCB 0026 0308 9979 0001 deschis la BCR Bacau, cu conditia confirmarii acestuia de catre banca pana la data deschiderii ofertelor -  depus( in copie).

    - numerar, depus la caseria Sucursalei de Transport Bacau.

11.8. Cuantumul garantiei de buna executie este in suma fixa de 10% din pretul contractului, fara TVA.

Garantia de buna executie se poate constitui conform art.90 din HG 925/2006, cu completarile si modificarile ulterioare, in unul din urmatoarele moduri:

- instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara (Formularul nr.15) ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul prevazut la art.11.8.

Nota:

- garantia de buna executie trebuie sa fie irevocabila.

- instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei de buna executie se va executa:

  - conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conformitate cu contractul garantat; sau

  - neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.

- retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale. In acest caz prestatorul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia achizitorului la o banca agreata de ambele parti si depunerea in acest cont a 0,5 % din pretul contractului, fara TVA. Pe parcursul indeplinirii contractului, achizitorul urmeaza sa alimenteze acest cont prin retineri din sumele datorate si cuvenite prestatorului pâna la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie. Achizitorul va dispune ca banca sa instiinteze prestatorul de varsamântul efectuat precum si de destinatia lui. Contul astfel deschis este purtator de dobânda in favoarea prestatorului.

11.9.   Pentru serviciul achizitionat, autoritatea contractanta nu face plati in avans.

11.10 Ofertantul trebuie sa prezinte 1(un) exemplar al ofertei in original si 1(unul) in copie.

Documentele de calificare, Propunerea tehnica si Propunerea financiara se vor introduce in plicuri distincte, marcate corespunzator cu ORIGINAL” respectiv “COPIE”. Plicurile interioare trebuie sa fie marcate cu denumirea si adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei, fara a fi deschisa, in cazul in care oferta respectiva este declarata intârziata.

Plicul inscriptionat „original” va fi desfacut de comisie, plicul  inscriptionat „copie” ramane martor.

Plicurile marcate „ORIGINAL” si „COPIE” se vor introduce intr-un plic exterior, inchis corespunzator, netransparent care va avea inscriptionate urmatoarele:

- Destinatarul :

C.N.T.E.E “TRANSELECTRICA” S.A.Bucuresti  prin Sucursala Transport Bacau - Secretariat

Adresa: Bacau, strada Oituz nr.41, cod 600266;Telefon: 0234 207120

Licitatie deschisa pentru achizitia de servicii  :

„Modernizare cladire sediu CE Iasi”  cod CPV – 71221000-3

2. Inscriptia : A NU SE DESCHIDE INAINTEA  DATEI DE: 24.08.2011, ora 11.00

Daca plicul exterior nu este marcat conform prevederilor, autoritatea contractanta nu isi asuma nicio responsabilitate pentru ratacirea ofertei.

Fiecare exemplar al ofertei va avea paginile numerotate (1/n,2/n,….n/n,  in care prima cifra inseamna numar pagina curenta si „n” inseamna numarul total de pagini), semnate de reprezentantul autorizat al ofertantului, nominalizat in Formularul 3- Informatii generale.

Fiecare document constitutiv al ofertei (“Propunerea financiara”, “Propunerea tehnica” si “Documente de calificare”) va avea un opis al documentelor prezentate.

Orice stersatura, adaugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar daca sunt vizate de catre persoana autorizata sa semneze oferta.

Consecintele nerespectarii modului de prezentare a ofertei sunt in responsabilitatea ofertantului.

11.10.1.Documente care insotesc oferta:

a) Oferta este transmisa cu posta:

- scrisoare de inaintare a ofertei (original) -  Formularul  nr. 1;

- dovada platii garantiei de participare;

- dovada ca ofertantul este IMM ( daca este cazul).

b) Oferta depusa de reprezentantul legal al ofertantului sau prin imputernicit care asista la sedinta publica de deschidere a ofertelor:

- scrisoare de inaintare a ofertei  (original) – Formularul  nr. 1;

- dovada platii garantiei de participare;

- dovada ca ofertantul este IMM ( daca este cazul).

- imputernicirea de participare la sedinta de deschidere, in original, inregistrata (cu numar si data) la operatorul economic, data de conducatorul ofertantului persoanei care il reprezinta;

- copie dupa BI/CI a persoanei imputernicite.

Nota:

- in orice situatie, dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor;

- persoanele care nu prezinta  imputernicirea, in original, inregistrata la operatorul economic, data de conducatorul ofertantului pe care il reprezinta, nu vor fi admise sa asiste la sedinta de deschidere a ofertelor;

- ofertele care nu sunt insotite de documentele mentionate la punctul a) sau b) depuse deasupra plicului, vor fi returnate fara a fi deschise.

11.10.2. Documentele de calificare sunt cele prevazute la pct.10.

11.10.3. Textul proiectului de contract, inclus in documentatia de atribuire trebuie insusit de ofertant.

a) in cazul in care ofertantii au obiectiuni sau propuneri pentru clauzele contractului propunerile respective vor fi enuntate in perioada clarificarilor, cu exceptia clauzelor de la pct.b.

b) in cazul in care ofertantii au propuneri de modificare a clauzelor contractuale de la:

- art.10 „Garantia de buna executie a contractului” pct.10.1 si 10.5;

- art.15 „Modalitati de plata „pct. 15.2 (.....”plata in termen de 30 de zile de la data inregistrarii facturii fiscale la achizitor....”);

- art.16 „Actualizarea pretului contractului’’;

- art.19 „Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor”;

si nu accepta renuntarea la clauzele respective, oferta este considerata neconforma (art.36, alin.(2), lit.b) din  HG 925/2006).

c) propunerile neenuntate in perioada clarificarilor nu vor fi luate in considerare.

Ofertantul  va completa contractul (proiect) cu datele de identificare ale firmei si ale persoanelor autorizate sa semneze contractul.

11.10.4. Propunerea tehnica, se va intocmi conform prevederilor temei de proiectare si va contine documentele solicitate la pct.12. Ofertantul va elabora propunerea tehnica astfel incat aceasta sa respecte in totalitate cerintele prevazute in documentatia de atribuire.

11.10.5. Propunerea financiara, se va intocmi conform prevederilor temei de proiectare tinand cont de cerintele solicitate  la pct.13. Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel incat aceasta sa furnizeze toate informatiile solicitate cu privire la pret precum si la alte conditii financiare si comerciale legate de obiectul contractului de achizitie publica.

12.Modul de elaborare si prezentare a propunerii tehnice

Propunerea tehnica va contine urmatoarele :

12.1. Descrierea succinta a solutiilor tehnice care vor fi adoptate in proiect.

12.2. Declaratie pe proprie raspundere  a ofertantului cu privire la numirea unui responsabil tehnic al sau (functia acestuia, numarul de telefon/fax, adresa de e-mail), care va tine legatura cu responsabilul tehnic  numit de achizitor, cu care va conlucra pentru realizarea, din punct de vedere tehnic, a serviciilor care fac obiectul prezentului contract.

12.3. Formularul pentru acces conform formular nr. 17.

Nota:

- Accesul ofertantilor  pe amplasamentul CE Iasi , str. Saulescu, nr.20,  Iasi, jud. Iasi se poate face numai in baza „Formularului  pentru acces”, Pentru ofertare operatorii economici vor prezenta formularul, completat cu datele de identificare ale personalului si ale mijloacelor de transport, urmand ca acesta sa fie aprobat de C.N.T.E.E. Transelectrica prin grija S.T. Bacau, dl. Cosmin Craescu, telefon 0747/494566, numai pentru ofertantul castigator si numai inainte de inceperea prestarii serviciilor.

12.4.  Proces verbal de vizitare amplasament incheiat inainte de intocmirea ofertei intre operatorul economic si reprezentantul autoritatii contractante in persoana ing. Cristian Gheorghita, seful CE Iasi.

Nota :

In procesul verbal  se va mentiona faptul ca operatorul economic  s-a deplasat pe teren in scopul vizitarii amplasamentului, precizandu-se constatarile acestuia privitor la continutul  temei de proiectare si eventualele completari pe care acesta le considera necesare. Un exemplar din procesul verbal va fi transmis la S.T. Bacau – Serviciul Comercial. Datele mentionate de ofertant in procesul vebal  vor fi analizate de catre reprezentantii  autoritatii contractante, completarile propuse  se vor publica in SEAP sub forma de clarificari, in vederea luarii in considerare, de catre toti operatorii economici  interesati.

12.5. Proces verbal incheiat inainte de intocmirea ofertei, la sediul autoritatii contractante, intre ofertant si reprezentantul tehnic al autoritatii contractante ing. Lavinia Tudorache, telefon 0234 207114 , cu ocazia punerii la dispozitie a documentatiei „Auditare energetica cladire sediu CE Iasi” intocmita in anul 2010 de PFA Coclici Silviu-Mihail.

12.6. Declaratie pe propria raspundere a ofertantului  din care sa rezulte:

- ca se angajeaza ca pe parcursul executiei lucrarilor, cand se identifica/solicita lucrari suplimentare, sa asiste autoritatea contractanta, fara costuri suplimentare de proiectare, in vederea stabilirii  modului de tratare a neconcordantelor si defectelor aparute in executie, a urmaririi pe santier a modului de aplicare a solutiilor adoptate si rezultatul finalizarii acestora cu implicatiile lor asupra proiectului initial.

- ca documentatia de proiectare elaborata va contine:

-Planul  de management de mediu, format din „Planul de reducere a impactului asupra mediului „ ,

formular cod TEL 29.12.02.01si „Planul de monitorizare”, formular cod TEL 29.12.02.02.- form.nr.27

- Plan de gestionare deseuri, formular cod:TEL 29.09.06 - form. 26;

- Legislatia de mediu aplicabila;

- plan de securitate şi sănătate in munca cnf. HG 300/2006, cu completarile si modificarile ulterioare.

- modul de constituire a garantiei de buna executie (GBE), in una din formele prezentate la pct.10 din contractul de  prestari servicii (proiect), pentru cazul in care va fi declarat castigator;

- ca  isi asuma  integral cerintele temei de proiectare.

Nota :

Cerintele temei de proiectare sunt obligatorii, nerespectarea lor indreptateste autoritatea contractanta la respingerea ofertei ca neconforma (art.36, alin.2, lit.(a) din HG 925/2006, cu completarile si modificarile ulterioare). Constatarea de catre autoritatea contractanta, in fazele ulterioare ale prestarii serviciilor, a neindeplinirii unei cerinte a temei de proiectare, situatie nesesizata in propunerea tehnica prin declaratia de asumare a temei de proiectare, obliga ofertantul la remedierea neconditionata a neconformitatii fara drept de a solicita modificarea valorii contractului.

12.7.  Operatorul economic va prezenta o declaratie pe proprie raspundere privind faptul ca la elaborarea ofertei  s-au respectat obligatiile referitoare la securitatea si sanatatea in munca (art.34,alin (2) din OUG 34/2006, cu completarile si modificarile ulterioare) – completand Formular nr.18.

Nota:

Obligatiile referitoare la conditiile de munca si de securitate  a munciii la nivel national care trebuie respectate pe parcursul indeplinirii contractului, sunt cele stipulate in Legea securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006 si H.G. 1425/2006 ’’Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006”, HG 955/2010 ”pentru modificarea si completarea normelor metodologice de aplicare a Legii securitatii si sanatatii in muncanr.319/2006, aprobate prin H.G. 1425/2006 „   si din „Instructiuni proprii ale achizitorului si prestatorului”.

12.8.  Acord de confidentialitate  –Anexa nr. 1 la contractul de prestari servicii (proiect), insusit de ofertant.

Se vor accepta numai ofertele complete, care intrunesc integral cerintele temei de proiectare.

Oferta va fi evaluata prin calificativele:

- inacceptabila, conform art.36, alin.(1) din H.G. 925/2006, cu completarile si modificarile ulterioare.

- neconforma conform art.36, alin (2); art.79; art.80,alin (1) din H.G. 925/2006, cu completarile si modificarile ulterioare.

- admisibila conform art.37, alin (1) din H.G. 925/2006, cu completarile si modificarile ulterioare.

Ofertele  evaluate cu calificativele  inacceptabila  si/sau neconforma, vor fi  respinse.

13. Modul de elaborare si prezentare al propunerii financiare

Propunerea financiara va contine urmatoarele documente:

A 1. Formularul de oferta – Formularul nr. 19- in care se va evidentia pretul total, in lei (fara TVA), pentru elaborarea intregii documentatii de proiectare si  defalcat pentru fiecare etapa in parte, corelat cu Graficul de prestare fizic si valoric de elaborare a serviciului de proiectare.

Nota:

1. operatorii economici au obligatia de a intocmi fisa de tarifare pentru faza de expertiza tehnica , in conformitate cu Ordinul MLPAT11 N/1994, in functie de cerintele din tema de proiectare.

2. la elaborarea propunerii financiare se vor respecta intocmai cerintele pct. 4.4 din tema de proiectare.

A 2. Anexa la formularul de oferta „Graficul de prestare fizic si valoric de elaborare a serviciului de proiectare”, pe faze de elaborare a documentatiilor, cu mentionarea in clar a duratei de elaborare (exprimata in zile) si a valorii, in lei (fara TVA), aferenta fiecarei faze de proiectare - Formular nr. 30.

B.Textul  proiectului  de contract, insusit de ofertant cu / fara observatii (cu respectarea conditiilor de la punctul 11.10.3 din documentatia de atribuire).

Conform art. 80 din  HG 925 /2006, cu completarile si modificarile ulterioare, comisia de evaluare are dreptul de a corecta erorile aritmetice sau viciile de forma numai cu acceptul ofertantului. In cazul in care ofertantul nu accepta corectia acestor erori/vicii, atunci oferta se va considera  neconforma.

1. Erorile aritmetice se corecteaza dupa cum urmeaza:

- daca exista o discrepanta intre pretul unitar si pretul total, trebuie luat in considerare  pretul unitar, iar pretul total va fi corectat coresponzator;

- daca exista o discrepanta intre litere si cifre, trebuie  luata in considerare  valoarea  exprimata  in litere, iar valoarea exprimata in cifre va fi corectata corespunzator.

2. Viciile de formă reprezintă acele erori sau omisiuni din cadrul unui document a căror corectare/ completare este susţinută în mod neechivoc de sensul şi de conţinutul altor informaţii existente iniţial în alte documente prezentate de ofertant sau a căror corectare/completare are rol de clarificare sau de confirmare, nefiind susceptibile de a produce un avantaj incorect în raport cu ceilalţi participanţi la procedura de atribuire.

14.Informatii privind criteriul de atribuire

Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achizitie publica este:

(  )   „oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic”.

(X)  „pretul cel mai scazut”.

Aplicarea criteriului de atribuire se face numai asupra ofertelor declarate „ADMISIBILE” atat din punct de vedere tehnic cat si economic.

Evaluarea ofertelor se realizeaza prin compararea preturilor in lei, fara TVA, a fiecarei oferte in parte si prin intocmirea, in ordine crescatoare a preturilor respective, a clasamentului pe baza caruia se stabileste oferta castigatoare, utilizand urmatorul algoritm de calcul:

Nota:

– Ofertele NU vor fi insotite de scrisori sau inscrisuri prin care operatorii economici acorda discount. In cazul in care se acorda discount-uri, acestea nu vor fi luate in considerare la evaluarea ofertelor, tarifele ofertate fiind numai acelea inscrise in  formularul de oferta.

-Ofertelor care nu indeplinesc cerintele tehnice - calitative solicitate in tema de proiectare nu li se vor aplica criteriul de atribuire specificat mai sus. Ele sunt considerate neconforme - art. 36 alin.(2), lit.(a)  din HG 925/2006, cu completarile si modificarile ulterioare.

Conform art. 82, alin.(1) din HG 925/2006, cu completarile si modificarile ulterioare, comisia de evaluare are obligatia de a stabili oferta castigatoare dintre ofertele admisibile.

In aceasta situatie, decizia comisiei nu poate fi contestata, ofertantul fiind raspunzator de intocmirea corecta si completa a ofertei.

15. Atribuirea contractului de achizitie publica

a) Contractul de prestari servicii se incheie in termenii comerciali cei mai  avantajosi pentru autoritatea

contractanta din punct de vedere al costurilor implicate.

b) Nu se accepta actualizarea pretului contractului.

c) Valoarea exacta a garantiei de buna executie va fi comunicata de autoritatea contractanta ofertantului castigator, prin comunicarea rezultatului procedurii si va fi 10 % din pretul contractului, fara TVA.

d) Conform art.92, alin.(3) din HG 925/2006, cu completarile si modificarile ulterioare, autoritatea contractanta are obligatia de a  elibera/restitui valoarea garantiei  de buna executie (GBE) dupa cum urmeaza:

- pentru documentatia: de expertiza tehnica in vederea modernizarii-construire sarpanta, de avizare a lucrarilor de interventie (DALI), obtinerea Certificatului de urbanism, in termen de 14 zile de la data obtinerii  avizelor  tehnice favorabile emise  de Comisia Tehnica de Avizare a S.T. Bacau si predarii documentatiilor, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei;

- Pentru documentatiile: proiect tehnic, DTAC  si  detalii de executie, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor executate in baza proiectului, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.

e) Conform art. 204, alin.11  din OUG 34/2006, cu completarile si modificarile ulterioare, in cazul in care autoritatea contractanta nu poate incheia contractul cu ofertantul a carei oferta a fost stabilita ca fiind castigatoare, datorita faptului ca ofertantul  in cauza se afla intr-o situatie de forta majora sau in imposibilitatea fortuita de a presta contractul, acesta are dreptul:

- fie sa declare castigatoare oferta clasata pe locul doi, in conditiile in care aceasta exista si este admisibila;

- fie sa anuleze aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica.

Nota:

1) Dupa implinirea termenului de asteptare, 6 zile de la data transmiterii comunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii, ofertantul castigator se va prezenta la sediul autoritatii contractante pentru semnarea contractului de prestari servicii. Contractul intra in vigoare dupa data constituirii garantiei de buna executie, la data comunicata in ordinul de incepere a prestarii servicului emis de achizitor, prestatorului.

2) Conform art. 205 alin 3, lit (b) din OUG 34/2006, cu completarile si modificarile ulterioare, in cazul in care contractul de achizitie publica urmeaza sa fie incheiat cu un operator economic  care a fost singurul ofertant la procedura de atribuire, autoritatea contractanta nu are obligatia de a respecta termenul mentionat la art.1.

3) Garantia de participare va fi restituita ofertantului a carui oferta a fost declarata castigatoare in termen de cel mult 3 zile lucratoare de la data constituirii garantiei de buna executie.

4) Garantia de participare va fi restituita ofertantilor a caror oferta a fost declarata necastigatoare dupa semnarea contractului de achizitie publica, dar nu mai tarziu de 3 zile lucratoare de la data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei.

5) In cazul in care autoritatea contractanta se afla, conform prevederilor art.209 din OUG/2006, cu completarile si modificarile ulterioare, in situatia de a anula procedura de atribuire, garantia de participare se restituie dupa data expirarii termenului de depunere a unei contestatii cu privire la aceasta decizie, dar nu mai tarziu de 3 zile lucratoare de la aceasta data.

6) Dupa primirea comunicarii prevazute la art. 206 din OUG 34 /2006, cu completarile si modificarile ulterioare, ofertantii ale caror oferte au fost declarate necastigatoare au dreptul de a obtine eliberarea garantiei de participare inainte de expirarea perioadei prevazute la alin. 4 sau, dupa caz, la alin.5, daca transmit autoritatii contractante o solicitare in acest sens.

7) Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia de participare, ofertantul pierzand astfel suma constituita, atunci cand se afla in una din situatiile:

a) isi retrage oferta in perioada de valabilitate;

b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, nu constituie garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei si oricum, nu mai tarziu de 15 zile de la semnarea contractului;

c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul de achizitie publica

in perioada de valabilitate a ofertei;

8) Ofertantii  care fac dovada ca sunt IMM-uri beneficiaza de prevederile art.16(2) din Legea 346/2004,– privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu completarile si modificarile ulterioare: 50% - garantie de participare; 50% - garantie de buna executie.

Nota:

Se demonstreaza prin completarea  pe proprie raspundere a declaratiei conform art. 6 din Ordonanta  27/2006, anexa 1, care modifica Legea 346/2004.

ATENTIE! Avand in vedere scopul declarat al Legii nr.346/2004, cu completarile si modificarile ulterioare, acela de a stimula infiintarea si dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii, in cazul in care ofertantul este o asociere, reducerea de 50% pentru criteriile de calificare legate de garantia de participare si de garantia de buna executie, solicitate prin documentatia de atribuire, se aplica la asocierea in ansamblu. Astfel, chiar daca toti asociatii se incadreaza, in mod individual, in categoria IMM, reducerea cu 50% a criteriilor privind garantia de participare, respectiv garantia de buna executie nu se va aplica daca asocierea in ansamblu nu se incadreaza in categoria IMM-urilor. Ca urmare, in cazul unei asocieri garantiile vor fi prezentate de liderul asocierii.

16. Legislatia aplicata in domeniul achizitiilor publice

a) Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie  publica, a contractelor de concesiune lucrari publice si a contractelor de concesiune servicii aprobata  cu modificari si completari prin Legea 337/2006, cu completarile si modificarile ulterioare.

b) Hotararea de Guvern nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie  publica, a contractelor de concesiune lucrari publice si a contractelor de concesiune servicii, cu completarile si modificarile ulterioare.

c) Legea nr. 346/14.07.2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii IMM, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 681/2004, cu completarile si modificarile ulterioare.

d) Hotararea de Guvern nr. 1660 din 22.11.2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune lucrari publice si a contractelor de concesiune servicii, cu completarile si modificarile ulterioare.

17. Documentele prezentate  vor fi redactate in limba romana. Ofertantii straini pot depune documente intr-o limba de circulatie internationala, insotite de traducerea in limba romana, insusita de persoana imputernicita prin semnatura pe fiecare pagina. Exceptie fac: imputernicirea, certificatul de inregistrare, cazierul fiscal sau alt document echivalent si documentul privind plata impozitelor si taxelor, care trebuie insotite de traduceri legalizate.

Orice clarificare cu referire la intreaga documentatie de atribuire se va solicita in scris si electronic in format Word la adresa: maria.draghia@transelectrica.ro. Autoritatea contractanta va atasa raspunsurile la clarificari pe site-ul: www.e-licitatie.ro pentru a putea fi accesate de toti oferantii  interesati. Nerespectarea acestei cerinte este in responsabilitatea ofertantului care solicita clarificarile.

SECTIUNEA II

FORMULARE

OPERATOR ECONOMIC				                                                    	Formular  1

_____________________

(denumirea/numele)                                                 Inregistrat la sediul autoritatii contractante

nr. ..........data.............................ora..............

SCRISOARE DE INAINTARE

Catre: C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA SA prin Sucursala de  Transport  Bacau

Str. Oituz nr. 41 Bacau, 600266

Ca urmare a anutului de participare publicat in SEAP cu nr………….din…………………….  prin  aplicarea  procedurii de licitatie deschisa pentru atribuirea contractului de achizitie publica de prestari servicii

„Modernizare cladire sediu CE Iasi”  cod CPV – 71221000-3,

noi, asocierea formata din .....................................................…………………………….....si

(denumirea/numele operatorului economic - lider)

.......................................................................................... va transmitem alaturat urmatoarele:

(denumirea/numele operatorului economic -asociat)

1. Documente care insotesc oferta , anexate la « scrisoarea de inaintare »:

- documentul …...............................…………………………..privind constituirea garantiei pentru

(tipul, seria/numarul, emitentul)

participare, in cuantumul si in forma stabilite de dumneavoastra prin documentatia  de atribuire.

- dovada incadrarii in categoria IMM-urilor, conform art. 16(2) din Legea 346/2004–privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu completarile si modificarile ulterioare.

2. Pachetul/ plicul sigilat si marcat in mod vizibil, continand, oferta :

-1(un) exemplar in original si

-1(un) exemplar copie .

Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele.

Data completarii ….................

Cu stima,

OPERATOR ECONOMIC,

Nume, prenume  (in clar)

_________________

(semnatura autorizata )

Formular 2  - Declaratie  privind situatia personala a operatorului economic

OPERATOR ECONOMIC

........................................

(denumirea)

D E C L A R A T I E

A.Subsemnatul(a), ............................ reprezentant imputernicit al ..........................................................

(denumirea operatorului economic)

in calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/tert sustinator al candidatului/ofertantului, declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura de achizitie publica si sub sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, ca nu ma aflu in situatia prevazuta la art. 180 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata prin Legea nr. 337/2006, respectiv in ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotarâre definitiva a unei instante judecatoresti pentru participarea la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, frauda si/sau spalare de bani.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

B.Subsemnatul, ................................. reprezentant imputernicit al ............................................................. ,

(denumirea operatorului economic)

in calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/tert sustinator al candidatului/ofertantului, la procedura de ................. .................................................... pentru atribuirea contractului de achizitie publica, având ca

(se mentioneaza procedura)

obiect „Modernizare cladire sediu CE Iasi”  cod CPV – 71221000-3, la data de ..............................,

(zi/luna/an)

organizata de  C.N.T.E.E.  TRANSELECTRICA S.A.  Bucuresti prin Sucursala de Transport  Bacau,

declar pe propria raspundere ca:

- nu am intrat in faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul –sindic;

- mi-am indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in România sau in tara in care sunt stabilit pana la data solicitata....................;

- in ultimii 2 ani, am indeplinit integral obligatiile contractuale si nu am produs grave prejudicii beneficiarilor;

- nu am fost condamnat, in ultimii 3 ani, prin hotarârea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala;

- nu prezint informatii false;  prezint informatiile solicitate de autoritatea contractanta in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Data completarii.......................

OPERATOR ECONOMIC,

Nume, prenume (in clar)

.................................

(semnatura autorizata)

Formular 23

OPERATOR ECONOMIC

........................................

(denumirea)

CERTIFICAT

de participare la licitaţie cu ofertă independentă

I. Subsemnatul/Subsemnaţii, ............................................................................................................,

reprezentant/reprezentanţi legali al/ai .................................................., întreprindere/asociere care va participa la procedura de achiziţie publică organizată de C.N.T.E.E.  TRANSELECTRICA S.A.  Bucuresti prin Sucursala de Transport  Bacau, în calitate de autoritate contractantă, cu nr. .......................... ........din data de ..................................,certific/certificăm prin prezenta că informaţiile conţinute sunt adevărate şi complete din toate punctele de vedere.

II. Certific/Certificăm prin prezenta, în numele ......................................................, următoarele:

1. am citit şi am înţeles conţinutul prezentului certificat;

2. consimt/consimţim descalificarea noastră de la procedura de achiziţie publică în condiţiile în care cele declarate se dovedesc a fi neadevărate şi/sau incomplete în orice privinţă;

3. fiecare semnătură prezentă pe acest document reprezintă persoana desemnată să înainteze oferta de participare, inclusiv în privinţa termenilor conţinuţi de ofertă;

4. în sensul prezentului certificat, prin concurent se înţelege oricare persoană fizică sau juridică, alta decât ofertantul în numele căruia formulăm prezentul certificat, care ofertează în cadrul aceleiaşi proceduri de achiziţie publică sau ar putea oferta, întrunind condiţiile de participare;

5. oferta prezentată a fost concepută şi formulată în mod independent faţă de oricare concurent, fără

a exista consultări, comunicări, înţelegeri sau aranjamente cu aceştia;

6. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte preţurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenţia de a oferta sau nu la respectiva procedură sau intenţia de a include în respectiva ofertă elemente care, prin natura lor, nu au legătură cu obiectul respectivei proceduri;

7. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte calitatea, cantitatea, specificaţii particulare ale produselor sau serviciilor oferite;

8. detaliile prezentate în ofertă nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent înainte de momentul oficial al deschiderii publice, anunţată de contractor.

III. Sub rezerva sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare, declar/declarăm că cele consemnate în prezentul certificat sunt adevărate şi întrutotul conforme cu realitatea.

Data.....................

Operator economic,

Nume, prenume (in clar)

..................................

(semnatura autorizata)

Formular nr. 3 – Informatii generale

OPERATOR ECONOMIC

..................................

(denumirea/numele)

INFORMATII GENERALE

1. Denumirea/numele:...........................................................................................

2. Codul fiscal:.......................................................................................................

3. Adresa sediului central:......................................................................................

4. Telefon:..............................................................................................................

Fax:...................................................................................................................

E-mail:...............................................................................................................

5. Certificatul de inmatriculare/inregistrare ............................................................

(numarul inmatriculare/inregistrare, data)

6. Obiectul de activitate, pe domenii: ___________________________________

(in conformitate cu prevederile din statutul propriu)

6.1. Activitati CAEN pentru care exista autorizare.....................................................(se va solicita

dupa caz , certificatul constatator conform caruia operatorul economic indeplineste conditiile de

functionare specifice pentru activitatea CAEN in care se inscrie obiectul contractului de achizitie)

7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul:

1._____________________________________________________________

(adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare)

2._____________________________________________________________

3._____________________________________________________________

4._____________________________________________________________

8. Principala piata a afacerilor :...........................................................................

9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani :

| Anul | Cifra de afaceri anuala (la 31 dec.) lei | Cifra de afaceri anuala (la 31 dec.) echivalent euro |
| --- | --- | --- |
| 1.............. |  |  |
| 2............. |  |  |
| 3.............. |  |  |
| Media anuala : |  |  |

10.Reprezentant legal sa semneze oferta;

Nume si prenume................................speciment de semnatura.................................

Operator economic,

Nume, prenume (in clar)

..................................

(semnatura autorizata)

Formularul  nr. 4 – Acord de asociere

ACORD DE ASOCIERE

in vederea participarii la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica

Prezentul acord de asociere are ca temei legal art. 44, alin. 1 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata prin legea nr.337/2006.

1.Partile acordului :

_________________________________,reprezentata prin................................, in calitate de................

(denumire operator economic, sediu, telefon)

si

_________________________ _________,reprezentata prin..............................., in calitate de..............

(denumire operator economic, sediu, telefon)

2. Obiectul acordului:

2.1 Asociatii au convenit sa desfasoare in comun urmatoarele activitati:

a) participarea la procedura de achizitie publica organizata de  C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA  S.A. Bucuresti prin S.T. Bacau pentru atribuirea contractului „Modernizare cladire sediu CE Iasi”  cod CPV – 71221000-3.

b) derularea in comun a contractului de achizitie publica in cazul desemnarii ofertei comune ca fiind câstigatoare.

2.2 Alte activitati ce se vor realiza in comun:

1. ___________________________________

2. ___________________________________

… ___________________________________

2.3 Contributia financiara/tehnica/profesionala a fiecarei parti la indeplinirea contractului de achizitie publica este:

1._______ % S.C. ___________________________

2._______ % S.C. ___________________________

2.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activitatile comune desfasurate de asociati se va efectua proportional cu cota de participare a fiecarui asociat, respectiv:

1._______ % S.C. ___________________________

2._______ % S.C. ___________________________

3. Durata asocierii

3.1 Durata asocierii constituite in baza prezentului acord este egala cu perioada derularii procedurii de atribuire si se prelungeste corespunzator cu perioada de indeplinire a contractului ( in cazul desemnarii asocierii ca fiind câstigatoare a procedurii de achizitie).

4. Conditiile de administrare si conducere a asociatiei:

4.1 Se imputerniceste SC..............................., având calitatea de lider al asociatiei pentru intocmirea ofertei comune, semnarea si depunerea acesteia in numele si pentru asocierea constituita prin prezentul acord.

4.2 Se imputerniceste SC..............................., având calitatea de lider al asociatiei pentru semnarea contractului de achizitie publica in numele si pentru asocierea constituita prin prezentul acord, in cazul desemnarii asocierii ca fiind câstigatoare a procedurii de achizitie).

5. Incetarea acordului de asociere

5.1 Asocierea isi inceteaza activitatea ca urmare a urmatoarelor cauze:

expirarea duratei pentru care s-a incheiat acordul;

neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a activitatilor prevazute la art. 2 din acord;

alte cauze prevazute de lege.

6. Comunicari

6.1 Orice comunicare intre parti este valabil indeplinita daca se va face in scris si va fi transmisa la adresa/adresele ......................................................., prevazute la art.......................................

6.2 De comun acord, asociatii pot stabili si alte modalitati de comunicare.

7. Litigii

7.1 Litigiile intervenite intre parti se vor solutiona pe cale amiabila, iar in caz de nerezolvare vor fi solutionate de catre instanta de judecata competenta.

8. Alte clauze:____________________________________________

Prezentul acord a fost incheiat intr-un numar de................exemplare, câte unul pentru fiecare parte, astazi.................................

(data semnarii lui)

Liderul asociatiei:

(denumire)

______________________

(semnatura autorizata)

ASOCIAT 1,

___________________

ASOCIAT 2,

___________________

Formularul nr. 6 – ANGAJAMENT privind sustinerea tehnica si profesionala a

ofertantului / grupului de operatori economici

Tert sustinator

..........................

(denumirea)

ANGAJAMENT

privind sustinerea tehnica si profesionala

a ofertantului/grupului de operatori economici

Catre, C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. Bucuresti prin Sucursala de Transport Bacau,

Str. Oituz, nr. 41, Bacau , cod postal 600266

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului de prestari servicii:

„Modernizare cladire sediu CE Iasi”  cod CPV – 71221000-3,

noi ............. ......................................., având sediul inregistrat la .......... ............................................... ,

(denumirea tertului sustinator tehnic si profesional)              (adresa tertului sustinator tehnic si profesional)

ne obligam, in mod ferm, neconditionat si irevocabil, sa punem la dispozitia..........................................

(denumirea ofertantului/grupului de operatori economici)

toate resursele tehnice si profesionale necesare pentru indeplinirea integrala si la termen a tuturor obligatiilor asumate de acesta/acestia, conform ofertei prezentate si contractului de achizitie publica ce urmeaza a fi incheiat intre ofertant si autoritatea contractanta.

Acordarea sustinerii tehnice si profesionale nu implica alte costuri pentru achizitor, cu exceptia celor care au fost incluse in propunerea financiara.

In acest sens, ne obligam in mod ferm, neconditionat si irevocabil, sa punem la dispozitia

................................................................................................................................................................

(denumirea ofertantului / grupului de operatori economici)

resursele tehnice si/sau profesionale de .............................................................................................. .................................................................. , necesara pentru indeplinirea integrala, reglementara si la termen a contractului de achizitie publica.

Noi, .......................................................................... , declaram ca intelegem sa raspundem, in mod

(denumirea tertului sustinator tehnic si profesional)

neconditionat, fata de autoritatea contractanta pentru neexecutarea oricarei obligatii asumate de ......................................................................................... , in baza contractului de achizitie publica, si

(denumire ofertant / grupul de operatori economici)

pentru care .................................................................................. a primit sustinerea tehnica si

(denumire operatorul /grupul de operatori economici)

profesionala conform prezentului angajament, renuntând in acest sens, definitiv si irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discutiune.

Noi, .................. ........................................................ , declaram ca intelegem sa renuntam definitiv si

(denumirea tertului sustinator tehnic si profesional)

irevocabil la dreptul de a invoca orice exceptie de neexecutare, atât fata de autoritatea contractanta, cât

si fata de ................................................................ , care ar putea conduce la neexecutarea, partiala sau

(denumire ofertant/grupul de ofertanti)

totala,sau la executarea cu intârziere sau in mod necorespunzator a obligatiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,................................................................................., declaram ca intelegem sa raspundem pentru

(denumirea tertului sustinator tehnic si profesional)

prejudiciile cauzate autoritatii contractante ca urmare a nerespectarii obligatiilor prevazute in angajament.

Prezentul reprezinta angajamentul nostru ferm incheiat in conformitate cu prevederile art.190 alin.(2) din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, care da dreptul autoritatii contractante de a solicita, in mod legitim, indeplinirea de catre noi a anumitor obligatii care decurg din sustinerea tehnica si profesionala acordata ...................................................................................................

(denumirea ofertantului / grupului de operatori economici).

Data completarii,

...........................

Tert sustinator,

Nume, prenume (in clar)

....................................

(semnatura autorizata)

Anexa 1 la Formularul nr. 6 -Declaratie tert sustinator tehnic

Tert  sustinator  tehnic

..........................

(denumirea)

Declaratie

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ........................................................................................,

(denumirea tertului sustinator tehnic)

declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispun si care urmeaza a fi folosite efectiv pentru indeplinirea contractului de achizitie publica „Modernizare cladire sediu CE Iasi”  cod CPV – 71221000-3, sunt reale.

Declar de asemenea ca vom disponibiliza aceste resurse neconditionat, in functie de necesitatile care vor aparea pe parcursul indeplinirii contractului de achizitie publica având ca obiect „Modernizare cladire sediu CE Iasi”  cod CPV – 71221000-3.

LISTA

privind logistica, utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice aflate in dotare si care urmeaza a fi efectiv folosite pentru indeplinirea contractului de achizitie publica

| Nr. crt | Denumire utilaj/echipament/instalatie | Cantitate U.M. | Forma de detinere |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Proprietate | In chirie |

Prezenta declaratie este anexa la „Angajamentul ferm” privind sustinerea noastra tehnica si profesionala oferita .............................................. .....................................................................

(denumirea ofertantului / grupului de operatori economici)

Data completarii,……………………

Tert sustinator,

Nume, prenume (in clar)

....................................

(semnatura autorizata)

Anexa 2 la Formularul nr. 6 – Declaratie tert sustinator profesional

Tert sustinator  profesional

..............................

(denumirea)

Declaratie

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al .....................................................................................,

(denumirea tertului sustinator profesional)

declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere si care urmeaza a fi efectiv alocat pentru indeplinirera contractului de achizitie publica „Modernizare cladire sediu CE Iasi”  cod CPV – 71221000-3, sunt reale.

LISTA

privind personalului angajat si al cadrelor de conducere care urmeaza a fi efectiv

alocate pentru indeplinirea contractului de achizitie publica

|  | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Personal angajat |  |  |  |
| Din care personal de conducere |  |  |  |
| Personal efectiv alocat pentru indeplinirea contractului |  |  |  |
| Din care personal de conducere efectiv alocat pentru indeplinirea contractului |  |  |  |

Anexez declaratiei,

- CV-uri, insusite si datate, numai pentru personalul de conducere;

- copii fata/verso dupa documentele de autorizare pentru: expert tehnic si verificatori tehnici de proiecte, privind fiecare cerinta prevazuta de legislatia in vigoare referitoare la acest serviciu;

- copii dupa diplomele de studii pentru proiectantii de specialitate: arhitecti cu drept de semnatura, ingineri pe specialitati.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate, referitoare la experienta anterioara, capacitatile tehnice si personalul angajat si cel de conducere sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. Bucuresti prin Sucursala de Transport Bacau cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.

Prezenta declaratie este anexa la „Angajamentul ferm” privind sustinerea noastra tehnica si profesionala oferita .............................................. ..........................................................

(denumirea ofertantului / grupului de operatori economici)

Data completarii,

...........................

Tert sustinator,

Nume, prenume (in clar)

.........................

(semnatura autorizata)

Formularul nr. 11 - Informatii referitoare la personalul de conducere

INFORMATII REFERITOARE

LA PERSONALUL DE CONDUCERE SI PERSONALULTEHNIC DE SPECIALITATE

Subsemnatul _________/, Director General al societatii comerciale.................................................... declar pe propria raspundere ca pentru serviciul „Modernizare cladire sediu CE Iasi”  cod CPV – 71221000-3, voi folosi urmatorul personal de conducere precum si urmatoarele persoane responsabile pentru indeplinirea contractului:

| Nr crt | FUNCTIA | NUMELE SI PRENUMELE Studiile se specialitate | Vechime in specialitate (ani) | Locul de munca actual/document in baza caruia presteaza serviciile solicitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. | PERSONAL DE CONDUCERE |  |  |  |
| 1 2 3 | DIRECTOR GENERAL DIRECTOR ECONOMIC DIRECTOR TEHNIC | _____________________ _____________________ _____________________ _____________________ ______________________ ______________________ | ___ ___ ___ | ____ _____ _____ |
| B. | PERSOANE RESPONSABILE PENTRU INDEPLINIREA CONTRACTULUI |  |  |  |
| 1 2 3 4 5 6 | sef proiect –arhitect cu drept de semnatura expert tehnic verificatori tehnici de proiecte proiectantii de specialitate ………………………… ………………………… | ………………. ………………. ....................... ....................... ....................... | …………… …………… ................... ................... ................... | ……………. ................... ..................... ..................... ...................... |

Anexez la declaratie:

- CV-uri, insusite si datate, numai pentru personalul de conducere;

- copii fata/verso dupa documentele de autorizare pentru: expert tehnic si verificatori tehnici de proiecte, privind fiecare cerinta prevazuta de legislatia in vigoare referitoare la acest serviciu;

- copii dupa diplomele de studii pentru proiectantii de specialitate: arhitecti cu drept de semnatura, ingineri pe specialitati.

Data completarii ......................

Operator economic,

Nume, prenume  (in clar)

_________________

(semnatura autorizata )

Formularul nr.  12

Operator economic

_____________________

(denumirea/numele)

DECLARATIE CONTINAND INFORMATII PRIVIND PARTEA/PARTILE DIN CONTRACT PE CARE OFERTANTUL ARE, EVENTUAL,  INTENTIA SA O SUBCONTRACTEZE, DATELE DE RECUNOASTERE ALE SUBCONTRACTANTILOR SI SPECIALIZAREA ACESTORA

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ..........................................................................................................................................

(denumirea/numele si sediul/adresa ofertantului)

declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. Bucuresti prin Sucursala de Transport Bacau, Str. Oituz, nr. 41, Bacau , cod postal 600266 cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.

| Nr. Crt. | Denumire subcontractant | Specializarea | Partea/partile din contract ce urmeaza a fi, eventual, subcontractante | Proportia partii/partilor din contract ce urmeaza a fi , eventual, subcontractante % | Acord subcontractant cu specimen de semnatura si stampila |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Data completarii ......................

Operator economic,

Nume, prenume  (in clar)

_________________

(semnatura autorizata )

Formular nr. 8  - Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii

Operator economic

_____________________

(denumirea/numele)

DECLARATIE

PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR

PRESTARI DE SERVICII IN ULTIMII 3 ANI

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ...............................................................................,

(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)

declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. Bucuresti prin Sucursala de Transport Bacau, Str. Oituz, nr. 41, Bacau , cod postal 600266 cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.

Prezenta declaratie este valabila pana la data de …………………………………………..

(se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei)

Data  completarii……………………

Operator economic,

Nume, prenume  (in clar)

_________________

(semnatura autorizata )

Anexa la  formularul nr. 8

| Nr. crt. | Obiectul si nr contractului similar | Denumirea/numele beneficiarului/clientului Adresa | Calitatea prestatorului*) | Procent indeplinit de prestator % | Cantitate | Perioada de derulare**) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |

Data  completarii……………………

Operator economic,

Nume, prenume  (in clar)

_________________

(semnatura autorizata )

*) Se precizeaza calitatea in care a participat la indeplinirea contractului care poate fi de: contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie); contractant asociat.

**) Se va preciza perioada de incepere si de finalizare a prestarii.

Formularul nr.7 – Model declaratie initiala privind indeplinirea cerintelor de calificare

Operator economic

..........................

(denumirea)

DECLARATIE*

Subsemnatul, ................................. reprezentant imputernicit al ......................... ...................................,

(denumirea operatorului economic)

in calitate de:

- ofertant unic (cu oferta individuala)

- ofertant asociat (cu oferta comuna)

la procedura de „licitatie deschisa” pentru atribuirea contractului de achizitie publica având ca

obiect „Modernizare cladire sediu CE Iasi”  cod CPV – 71221000-3, organizata de C.N.T.E.E.  TRANSELECTRICA S.A.  Bucuresti  prin Sucursala de Transport Bacau ,Str. Oituz, nr. 41, Bacau , cod postal 600266, la data de.................................... , declar pe propria raspundere, sub

(zi/luna/an)

sanctiunea excluderii din procedura si sub sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, ca indeplinesc criteriile de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire, dupa cum urmeaza :

|_| Situatia personala

|_| Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale

|_| Situatia economico-financiara

|_| Capacitatea tehnica si/sau profesionala

|_| Standarde de management al calitatii

|_| Standarde de protectie a mediului

|_| Standarde de securitate si sanatate ocupationala.

(se bifeaza dupa caz)

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate in prezenta declaratie precum si Anexa acesteia sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice documente doveditoare potrivit prevederilor legale.

Data completarii

Operator economic,

Nume, prenume (in clar)

...................................

(semnatura autorizata)

ANEXA 1

Subsemnatul, ............................. reprezentant imputernicit al ...................................................................,

(denumirea operatorului economic)

in sustinerea DECLARATIEI mentionez succinct modul concret de indeplinire a documentelor* asa cum au fost solicitate in documentatia de atribuire de catre autoritatea contractanta:

A Situatia personala (conform pct.10.1 din sectiunea I Fisa de date a achizitiei):

•....................................

•………………………

•………………………

•……………………….

•………………………

B Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (conform pct.10.2 din sectiunea I Fisa de date a achizitiei):

•....................................

•………………………

•………………………

•……………………….

•………………………

C Situatia economico-financiara:

•....................................

•………………………

•………………………

•……………………….

•………………………….

D Capacitatea tehnica si/sau profesionala(conform pct.10.4 din sectiunea I Fisa de date a achizitiei):

•....................................

•………………………

•………………………

•……………………….

•………………………….

E Standarde de management al calitatii(conform pct.10.5 din sectiunea I Fisa de date a achizitiei):

•....................................

•………………………

•………………………

•……………………….

•………………………….

F Standarde de protectie a mediului:

•....................................

•………………………

•………………………

•……………………….

•………………………….

G Standarde de securitate si sanatate ocupationala:

•....................................

•………………………

•………………………

•……………………….

•………………………….

*NOTA: daca au fost solicitate se completeaza inclusiv cu diverse valori, cantitati sau alte asemenea.

Inteleg ca in cazul in care primesc din partea autoritatii contractante o solicitare de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare prezentate mai sus, ma oblig sa le prezint in termenul stabilit.

Data completarii ............................

Operator economic,

Nume, prenume (in clar)

...................................

(semnatura autorizata)

Formular  nr. 14

BANCA

___________________

(denumirea)

SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA

pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica

Catre, C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. Bucuresti prin Sucursala de Transport Bacau,

Str. Oituz, nr. 41, Bacau , cod postal 600266

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului de prestari servicii : „Modernizare cladire sediu CE Iasi”  cod CPV – 71221000-3,

noi _____________________________________________, avand sediul inregistrat la

(denumirea bancii)

______________________________________________________________________________,

(adresa bancii)

ne obligam fata de ___________________________________________________ sa platim suma de

(denumirea autoritatii contractante)

____________________________________ lei

(in litere si in cifre)

- conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conformitate cu contractul garantat; sau

- neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.

cu conditia ca in cererea sa autoritatea contractanta sa specifice ca suma ceruta de ea si datorata ei este din cauza existentei uneia sau mai multora dintre situatiile urmatoare:

a) ofertantul _____________________ si-a retras oferta in perioada de valabilitate a acesteia;

(denumirea/numele)

b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul ___________________________

(denumirea/numele)

nu a constituit garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei;

c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul ___________________________

(denumirea/numele)

a refuzat sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei.

Prezenta garantie este valabila pana la data de 23.11.2011 si este irevocabila.

Parafata de Banca _____________ in ziua ______ luna ________ anul _____

(semnatura autorizata)

Data completarii ……………………..

Formular nr. 15

BANCA

___________________

(denumirea)

SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA DE BUNA EXECUTIE

Catre, C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. Bucuresti prin Sucursala de Transport Bacau,

Str. Oituz, nr. 41, Bacau , cod postal 600266

Cu privire la contractul de achizitie publica nr.__________din_______________________,

„Modernizare cladire sediu CE Iasi”  cod CPV – 71221000-3,

incheiat intre ____________________________________________, in calitate de contractant si C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. Bucuresti prin Sucursala de Transport Bacau, in calitate de achizitor, ne obligam prin prezenta sa platim in favoarea achizitorului, pana la concurenta sumei de _____________ reprezentand 10% din valoarea contractului respectiv, orice suma ceruta de acesta

- conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conformitate cu contractul garantat; sau

- neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.

Prezenta garantie este valabila pana la data de ............................ si este irevocabila.

In cazul in care partile contractante sunt de acord sa prelungeasca perioada de valabilitate a garantiei sau sa modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului bancii, se va obtine acordul nostru prealabil; in caz contrar prezenta scrisoare de garantie isi pierde valabilitatea.

Parafata de Banca _______________ in ziua ______ luna ________ anul _____

(semnatura autorizata)

Formularul  nr. 18

Operator economic

____________________

(denumirea/numele)

DECLARATIE

privind respectarea obligatiilor referitoare la securitatea si sanatatea in munca

Subsemnatul , ........................................................................................ , in calitate de

(numele persoanei care are responsabilitatea intreprinderii si/sau unitatii)

ANGAJATOR in cadrul ......................................................................... , declar urmatoarele :

(denumirea societatii ofertante)

La elaborarea ofertei pentru prestari servicii ;

„Modernizare cladire sediu CE Iasi”  cod CPV – 71221000-3,

s-a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si de  securitate si sanatate in munca care trebuie respectate pe parcursul indeplinirii contractului de prestari servicii , prevazute in urmatoarele acte normative :

- Legea nr. 319 / 2006 a securitatii si sanatatii in munca ;

- HG nr. 1425 / 2006 pentru aprobarea "Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319 / 2006" ;

- HG nr. 1091 / 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca ;

- HG nr. 1146 / 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca ;

- HG nr. 1048 / 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca ;

- HG nr. 1051 / 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare;

- HG nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca ;

- HG nr. 300/2006, cu completarile si modificarile ulterioare, privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca pentru santierele temporare sau mobile;

-    HGR nr. 600/13.06.2007- privind protectia tinerilor la locul de munca;

- Urmatoarele Instructiuni Proprii  (elaborate in conformitate cu art. 13 litera e) din Legea 319 / 2006):

- IPSM -IEE/2007- Instructiune proprie de Securitate a Muncii pentru Instalatii Electrice in Exploatare, cod Tel 18.08,revizia 0 ;

- IPSSM –alte activitati desfasurate in C.N.T.E.E. Transelectrica –cod Tel 18.07,revizia 0.

Urmatoare  Instructiuni proprii ale prestatorului ;

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

- Deasemenea au fost respectate si celelalte acte normative, norme , reglementari si standarde precizate, precum si (daca este cazul) :

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

Personalul prestator va fi dotat cu echipament individual de protectie, in conformitate cu prevederile HG nr.1048/2006. Angajatorul se obliga sa numeasca pentru prezentul  serviciu  un coordonator in materie de securitate si sanatate in munca.

Operator  economic,

Nume, prenume  (in clar)

_________________

(semnatura autorizata )

Data ......../…....... /………........

Operator   economic                                                                                      Formularul  nr. 19

__________________

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA

Catre : C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA SA Bucuresti prin Sucursala de Transport Bacau,

Str. Oituz, nr. 41, Bacau, cod postal 600266

Domnilor,

1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului ..................................................................................................................................., ne oferim ca,

(denumirea/numele ofertantului)

in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mentionata mai sus, sa prestam  serviciul „Modernizare cladire sediu CE Iasi”  cod CPV – 71221000-3,

pentru suma ........................................................................ lei, la care se adauga taxa pe valoarea

(suma in litere si cifre)

adaugata in valoare de______________________lei,  reprezentand :

(suma in litere si in cifre)

- ......................... lei (fara TVA) pentru faza de expertiza tehnica in vederea modernizarii-construire

sarpanta, la care se adauga……………… lei, TVA;

- .......................... lei (fara TVA) pentru intocmirea documentatiei de avizare a lucrarilor de  interventie

(DALI) si  a documentatiei pentru obtinerea Certificatului de urbanism, la care se adauga……… lei, TVA;

- .......................... lei (fara TVA) pentru faza Proiect tehnic + caiet de sarcini si DTAC, la care se adauga

…………………..  lei, TVA;

-  ......................... lei, (fara TVA) pentru faza  Detalii de executie, la care se adauga………… lei, TVA;

-  ......................... lei (fara TVA) pentru faza  de verificare proiect de catre verificatorii de proiecte, la care se adauga…………………. lei, TVA;

-........................... lei (fara TVA) pentru servicii de asistenta tehnica in toate  fazele executiei proiectului, la care se adauga………………. lei, TVA .

Decurge de la data  specificata in ordinul de incepere a contractului de lucrari  pana la semnarea procesului verbal de receptie  la terminarea lucrarilor.

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa prestam serviciul in

...………………(max 5) luni.

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila  pana la data de  23.11.2011	si ea va

ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.

5. Nu depunem oferta alternativa.

6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei.

7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi.

Data ......../…....... /………........

Operator economic ,

Nume, prenume  (in clar)

_________________

(semnatura autorizata )

Formularul  nr. 30

Operator   economic

__________________

(denumirea/numele)

Graficul de prestare fizic si valoric de elaborare a serviciului de proiectare (propunere)

„Modernizare cladire sediu CE Iasi”  cod CPV – 71221000-3

| Nr crt | Denumirea fazei de proiectare | Durata de elaborare – zile | Valoare lei (fara TVA) | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Expertiza tehnica in vederea modernizarii-construire sarpanta (3 ex) | .....zile de la data primirii ordinului de incepere pentru faza respectiva. |  | -Se preda la autoritatea contractanta in 3 exemplare |
| 2. | Documentatie pentru avizarea lucrarilor de interventie (DALI), (3 ex) Documentatia pentru obtinerea Certificatului de urbanism (2 ex) | .....zile de la data primirii ordinului de incepere pentru faza respectiva. |  | - Se preda la autoritatea contractanta in 3 ex. din care partea economica se va preda in plic inchis si sigilat. -Impreuna cu DALI Se preda la autoritatea contractanta si Documentatia pentru obtinerea Certificatului de urbanism ( 2 exemplare); -Documentatia va include toate avizele si acordurile (certificatul de urbanism, avize si acorduri solicitate prin certificatul de urbanism) necesare implementarii investitiei. |
| 3. | Proiect tehnic +Caiete de Sarcini (5 ex) si DTAC in 2ex | .....zile de la data primirii ordinului de incepere pentru faza respectiva. |  | - PTh+Cs se preda la autoritatea contractanta in 5 exemplare, din care 4 exemplare fara valori si 1 exemplar cu valori care se va preda in plic inchis si sigilat ; - Impreuna cu PTh+Cs se preda la autoritatea contractanta DTAC (2 exemplare). |
| 4. | DE (4 ex) | .....zile de la data primirii ordinului de incepere pentru faza respectiva. |  | - Se preda la autoritatea contractanta in 4exemplare; |
| 5. | Verificare proiect de catre verificatori de proiecte atestati de catre organismele in drept, MLPTL, inclusiv referatele de verificare (2 ex) | - |  | - Se preda la autoritatea contractanta semnata si stampilata de verificatorii de proiecte si de expertul tehnic. Referatele de verificare se predau in 2 (doua) exemplare originale , separat pentru faza DTAC cat si pentru faza PT |
| TOTAL durata de elaborare a documentatiilor de proiectare |  | max. 5 luni (150 zile) |  | _ |
| 6. | Asistenta tehnica din partea proiectantului | De la inceperea executiei lucrarilor pana la semnarea Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor |  | _ |

Operator economic ,

Nume, prenume  (in clar)

_________________

(semnatura autorizata )

Formular nr.17

Numar de inregistrare........................./....................................

Formular pentru acces

| Va rugam ca Inainte de completare sa cititi instructiunile de pe verso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Date privind solicitantul : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Numele |  |  |  | - Prenumele |  |  |  |  | - Cetatenie |
| - Act de identitate : Pasaport BI/CI serie _____ nr ______________________ eliberat la data ____ /____/_______ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Angajat la : |  |  |  |  |  | - In functia de : |  |  |  |
| - Adresa firmei / societatii/ institutiei ( strada, numar, oras, judet) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Telefon |  | - Fax |  |  |  |  |  | - Capital strain: da nu |  |
| - Obiectivele In care se solicita accesul (enumerati) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Scopul acesului : executarea lucrarii ______________________________________________________________________________ ___________________________________________________ In baza contractului nr. _______________________________ Altul ( detaliati) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Perioada pentru care se solicita accesul: de la _____/_____/___________pana la______/_____/___________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ati mai avut acces in obiectivele CN TEE "Transelectrica" SA ? NU DA |  |  | - Vi s-a refuzat vreodata accesul ? NU DA |  |  |  | Loc de stampilă A.18. Semnatura ____________________________ |  |  |
| - La formular se anexeaza : lista cu datele personelor pentru care se solicita accesul . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Data completarii: _______/________/___________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. SPatiu rezervat CNTEE "Transelectrica" SA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Confirmari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Nume | - Prenume |  |  |  |  |  |  | - Functie |  |
| - Persoane insotitoare din partea CNTEE "Transelectrica" SA Nr. crt.; Nume; Prenume; Functie. |
| - Subsemnatul confirm ca scopul accesului este cel inscris si sunt intrunite conditiile de acces conform procedurii TEL-00.31 Data _______/________/___________ Semnatura__________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aprobari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Se aproba accesul / Se refuza accesul ( Se taie optiunea incorecta) |  |  |  |  | Loc de stampilă Manager Securitate Instalatii Data_______/_______/_____ Semnatura_______________________ |  |  |  |  |

Instructiuni de completare a formularului de catre solicitant :

- Formularul este singura forma de autorizare a accesului tertilor in obiectivele  CNTEE"Transelectrica" SA .

- Formularul se foloseste numai pentru autorizarea accesului si nu suplineste celelalte documente necesare desfasurarii diferitelor activitati in obiectivele C.N.T.E.E "Transelectrica" S.A., conform procedurilor si legislatiei in vigoare (NSSM, PSI, etc).

- Formularul se depune la registratura C.N.T.E.E."Transelectrica" S.A. cu cel putin 10 zile lucratoare inainte inceperea perioadei pentru care se solicita accesul.

- Formularul se va completa cu litere de tipar sau prin bifare cu “X” pentru optiunea corecta la rubricile unde exista optiuni.

- Pentru accesul reprezentantilor firmelor, este obligatorie completarea tuturor  rubricilor.

- Completarea, semnarea si stampilarea (in cazul firmelor) a formularului reprezinta acordul solicitantului privind transmiterea datelor catre CNTEE "Transelectrica" SA .

- Respectarea modului de completare si a termenelor este obligatorie. Raspunderea privind corectitudinea datelor furnizate apartine solicitantului.

- La rubrica A.12. daca scopul accesului este altul decat executarea de lucrari  se va detalia (de exemplu : evaluare conditii participare la licitatie pentru ……., perfectionare profesionala, vizita in vederea colaborarii, etc ).

- Pentru cazul in care este necesar accesul intr-un numar mai mare de obiective si formularul nu permite inscrierea tuturor obiectivelor, solicitantul va completa mai multe formulare ce vor fi inregistrate separat.

Obligatiile si drepturile personalului agentilor economici

- sa nu intre decat in acele zone pentru care li s-a eliberat permisul de acces;

- sa prezinte personalului de paza documentele si informatiile solicitate in vederea permiterii accesului in spatiile Companiei .

- sa aibe o conduita etica corecta in incintele Companiei;

- sa nu solicite accesul atunci cand este in stare de ebrietate;

- sa nu introduca si sa nu consume bauturi alcoolice in spatiile Companiei;

- sa nu faciliteze accesul unor persoane care prin natura activitatilor pot leza interesele Companiei sau impiedica desfasurarea activitatilor Companiei;

- sa poarte, la loc vizibil, permisul de acces  in tot timpul cat se afla pe teritoriul  Companiei ;

- sa respecte traseele stabilite ;

- sa respecte indicatiile persoanei insotitoare;

- sa predea permisul de acces la expirarea perioadei pentru care a fost eliberat.

Atentie

In cazul nerespectarii prezentelor instructiuni, a obligatiilor si a termenelor, CNTEE "Transelectrica" SA isi rezerva dreptul de a refuza accesul.

Anexa la formularul nr......................../........................

Lista cu personalul pentru care se solicita accesul

| Nr. Crt | Nume prenume | Firma | Functia/ Calitatea | Cetatenia | Act de identitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Serie si numar | Eliberat la data de: |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Intocmit,

Nume prenume

Semnatura si stampila

Formular nr.26

Plan gestionare deseuri

| Nr. crt. | Tip deseu | Cod deseu | Cantitate deseu (Kg) | Origine deseu | Obiective | Masuri specifice | Costuri estimate (RON) | Persoane fizice/ juridice autorizate | Respon- sabilitati | Termen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Formularcod-TEL 29.09.06

Formular nr.27

PLAN DE MANAGEMENT DE MEDIU

(pentru lucrări/servicii)

APROBAT ,

- PLAN DE REDUCERE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI

| Faza | Aspect de mediu | Impact | Măsuri de reducere**) | Costuri ( ...... )*= Fără TVA |  | Responsabilităţi instituţionale |  | Comentarii (ex: impacturi secundare) | Înregistrări |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Instalare | Functionare | Instalare | Funcţionare |  |  |
| I. Construcţie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Functionare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III Dezafectare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Observatii :	*) Sume cuprinse in devizul general la capitolele ....

**) Toate masurile de reducere prevazute la faza de constructie vor fi incluse  in contractul  cu executantul

Data 																Întocmit,

formular cod TEL 29.12.02.01

APROBAT ,

## B. PLAN DE MONITORIZARE

(pentru lucrări/servicii/)

| Faza | Aspect de mediu / Parametrul monitorizat | Impact / Cauza monitorizării parametrului | Loc monitorizare | Caracteristica masurata/ Mod de monitorizare | Frecventa de monitorizare | Costuri fara TVA ( …….)*) |  | Responsabilitati |  | Înregistrări |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Instalare | Functionare | Instalare | Functionare |  |
| I. Constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Functionare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III Dezafectare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Observatie:	  *) Sume cuprinse in devizul general la capitolul – Protectia mediului

**) Toate monitorizările  prevazute la faza de constructie vor fi incluse  in contractul  cu executantul

Data 					                            									Întocmit,

formular cod TEL 29.12.02.02

SECTIUNEA III

C.N.T.E.E.  „TRANSELECTRICA” S.A. prin Bucuresti

prin Sucursala de Transport   Bacau

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII (PROIECT)

Nr……………. din ………………………..

1. Parti contractante

In temeiul OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare, in baza Raportului comisiei de evaluare nr................  din ...................2011, s-a incheiat prezentul contract de prestari servicii, intre:

C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. Bucuresti prin Sucursala de Transport Bacau cu sediul in Bacau, str. Oituz, nr.41, cod.postal 600266, tel: 0234 -207 120, fax: 0234- 517 456, inmatriculata in Registrul Comertului cu nr. J 04 /533/2000, cod fiscal RO 13328043, codul unic de Inregistrare 13427560,  cont  RO05 RNCB 0026 0308 9979 0001  deschis la BCR Bacau, reprezentata legal prin Stefan Tibuliac, avand functia de Director  si Ana Gotcu, avand functia de Director economic, in calitate de achizitor, pe de o parte

si

.................………........., avand sediul principal in…........................................................inmatriculata in

(denumirea)                                                    (adresa completa,(cod postal) tel, fax)

Registrul Comertului cu nr.  ……......, cod unic de inregistrare …….., cont IBAN …….................. ............................ deschis la ......................................- reprezentata legal prin …………............... ,

(trezorerie, banca)

avand functia………....... in calitate de prestator.

2.Obiectul si pretul contractului

2.1 Prestatorul se obliga sa presteze servicii  „Modernizare cladire sediu CE Iasi”  cod CPV – 71221000-3, in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract, in perioada / perioadele convenite in anexa 1 “Graficul de prestare  fizic si valoric de elaborare a serviciului de proiectare “.

2.2 Achizitorul se obliga sa plateasca prestatorului pretul convenit, pentru indeplinirea contractului de  prestari servicii „Modernizare cladire sediu CE Iasi”, in conformitate cu prevederile art.15 Modalitati de plata al prezentului contract.

2.3 Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil prestatorului este de  …………….. lei, la care se adauga  taxa pe valoarea adaugata in valoare de...............lei, reprezentand:

- ................... lei (fara TVA), la care se adauga……….lei TVA - pentru faza  de expertiza tehnica in

vederea modernizarii –construire sarpanta,

- ................... lei (fara TVA), la care se adauga……… lei TVA -pentru intocmirea documentatiei de avizare a lucrarilor de  interventie (DALI)si documentatiei pentru obtinerea Certificatului de urbanism;

- ..................  lei (fara TVA), la care se adauga……… lei TVA - pentru faza Proiect tehnic si intocmirea documentatiei tehnice pentru obtinerea autorizatiei de construire (DTAC);

- ................... lei (fara TVA), la care se adauga………  lei TVA - pentru faza  Detalii de executie;

- ................... lei (fara TVA), la care se adauga………  lei TVA -  pentru faza de verificare proiect de catre verificatorii de proiecte;

- ................... lei (fara TVA), la care se adauga……… lei TVA -  pentru servicii de asistenta tehnica  in toate fazele executiei proiectului.

2.4 Etapa de prestari servicii de asistenta tehnica  in toate fazele de executie a  lucrărilor care fac obiectul proiectului. Ea decurge de la data  specificata in ordinul de incepere a contractului de lucrari  pana la semnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

3. Durata contractului

3.1 Prestatorul se obliga sa presteze serviciile de proiectare „Modernizare cladire sediu CE Iasi”,, in conformitate cu prevederile temei de proiectare, cu respectarea prescriptiilor tehnice si a legislatiei in vigoare, in decurs de .......... luni (max. 5 luni)  de la data inceperii prestarii serviciului, prevazuta in ordinul de incepere.

3.2 Durata contractului reprezinta suma duratelor de elaborare a serviciilor cuprinse in graficul de prestare  fizic si valoric de elaborare a serviciului de proiectare si nu  cuprinde durata de avizare la autoritatea contractanta a documentatiilor intocmite, pentru fiecare faza de proiectare in parte.

3.3 Avand in vedere efectuarea serviciilor in mai multe etape, prestatorul va respecta termenele intermediare specificate in graficul fizic si valoric de elaborare a serviciului.Termenele intermediare sunt termene contractuale.

3.4 Obligatia prestatorului de a respecta termenele de prestare se considera indeplinita daca la finele acestora serviciile sunt prestate si consemnate in procesul verbal de receptie servicii (Anexa 2 din procedura interna TEL-04.06, revizia 0) incheiat cu achizitorul.

4. Definitii

4.1 In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

a) contract de achizitie publica - contractul comercial care include si categoria contractului sectorial, cu titlu oneros, incheiat in scris intre una sau mai multe autoritati contractante, pe de o parte, si unul sau mai multi operatori economici, pe de alta parte, avand ca obiect executia de lucrari, furnizarea de produse sau prestarea de servicii.

b) achizitor si prestator - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;

c) servicii – activitati a caror prestare face obiectul contractului;

d) pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin contract;

e) standarde - standardele, reglementarile tehnice sau orice alte asemenea prevazute in caietul de sarcini si in propunerea tehnica;

f) destinatie finala - locul unde prestatorul are obligatia de a presta serviciile: cladire sediu CE Iasi, str. Saulescu, nr. 20, Iasi, jud Iasi;

g) produse – echipamentele, masinile, utilajele, piesele de schimb si orice alte bunuri cuprinse in anexa/anexele la prezentul contract si pe care prestatorul are obligatia de a le furniza aferent serviciilor prestate conform contractului;

h) forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibilla executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;

i) clauza penala=conventie accesorie prin care partile contractante stabilesc prin apreciere anticipata cuantumul daunelor interese compensatorii (sau moratorii) care vor fi datorate de partea in culpa in caz de neexecutare a obligatiei contractuale;

j) daune = prejudicii suferite

daune interese compensatorii= daune interese acordate pentru neexecutarea totala sau partiala, sau pentru executarea necorespunzatoare a obligatiei contractuale a debitorului;

daune-interese moratorii=daune interese acordate pentru simpla intarziere in executarea unei obligatii contractuale;

daune previzibile=prejudicii suferite de creditor datorita neexecutarii unei obligatii contractuale a debitorului, care au fost prevazute sau care puteau fi prevazute la data incheierii contractului;

daune cominatorii=sume de bani pe care debitorul unei obligatii de a face sau de a nu face este obligat, prin hotarare judecatoreasca sa le plateasca creditorului, pentru fiecare zi intarziere, pana la executarea in natura a obligatiei sale. Daunele cominatorii constituie un mijloc de constrangere a debitorului da a-si executa in natura obligatia, iar nu un mijloc de despagubire a creditorului;

k) penalitate contractuală – despăgubirea stabilită în contractul de servicii ca fiind plătibilă de către una

din părţile contractante către cealaltă parte, în caz de neîndeplinire sau îndeplinire necorespunzătoare a

obligaţiilor din contract;

l) zi – zi calendaristica; an - 365 zile; luna – luna calendaristica;

m) ordin – orice instructiune sau dispozitie emisa de achizitor catre prestator privind prestarea serviciilor.

n) conflict de interese - înseamnă orice eveniment influenţând capacitatea prestatorului de a exprima o opinie profesională obiectivă şi imparţială, sau care îl împiedică pe acesta, în orice moment, să acorde prioritate intereselor achizitorului sau interesului public general al proiectului, orice motiv în legătură cu posibile contracte în viitor sau în conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale prestatorului. Aceste restricţii sunt de asemenea aplicabile oricăror sub-contractanţi, salariaţi şi experţi acţionând sub autoritatea şi controlul prestatorului.

o) garanţia de bună execuţie - garanţia care se constituie de către prestator în scopul asigurării achizitorului de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului.

p) actualizare - aplicarea, la contravaloarea prestatiei efectuate de contractant, in conformitate cu obligatiile contractuale, a unui coeficient de actualizare indiferent de aparitia uneia dintre situatiile de natura exceptionala definite in legislatia in vigoare la data semnarii contractului.

r) revizuire - aplicarea unui coeficient de revizuire a anumitor elemente constitutive ale pretului contractului afectat de aparitia uneia dintre situatiile exceptionale.

s) situatie exceptionala (pentru revizuirea pretului) - eveniment care nu a putut fi prevazut in momentul incheierii contractului; este mai presus de controlul partilor contractante; nu se datoreaza greselii sau culpei partilor; are efect de creare a unei disproportii de prestatii intre parti, afectand interesele comerciale legitime ale uneia dintre parti:

- modificari legislative sau emiterea, de catre autoritatile locale, a unor acte administrative al carui efect se reflecta in cresterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul contractului.

- cresterea preturilor unor materii prime/materiale/alte produse (inclusiv combustibil si energie) care influenteaza semnificativ pretul ofertei, peste cresterea indicelui preturilor de consum (total) comunicat de Institutul National de Statistica.

- diminuarea preturilor unor materii prime/materiale/alte produse, in raport cu preturile prevazute in oferta, considerate preturi de referinta.

- In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

- Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

- Clauzele si expresiile vor fi interpretate prin raportare la intregul contract

5. Aplicabilitate

5.1 Contractul de  prestari servicii intra in vigoare dupa semnarea lui de ambele parti, dupa data depunerii la achizitor a dovezii constituirii garantiei de buna executie, asa cum s-a convenit  la art.10, dupa  punerea la dispozitia prestatorului a documentelor precizate in tema de proiectare, la data mentionata in ordinul de incepere a prestarii serviciului.

6. Documentele contractului

6.1 Documentele prezentului contract sunt:

- tema de proiectare;

- propunerea financiara si propunerea tehnica;

- graficul de prestare fizic si valoric de elaborare a serviciului de proiectare

- alte documente (dupa caz) :

  - dovada constituirii garantiei de buna executie – original sau copie (dupa caz);

  - acord de asociere (dupa caz);

  - acord de confidentialitate;

  - contractele incheiate cu subcontractantii (dupa caz);

  - alte documente (dupa caz).

6.2 In cazul in care pe parcursul indeplinirii contractului se constata faptul ca anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare cerintelor prevazute in tema de proiectare, prevaleaza prevederile din tema de proiectare, prestatorul avand obligatia prestarii serviciilor la nivelul cerintelor acesteia.

6.3 Fiecare document va fi citit si interpretat ca parte integranta a contractului.

6.4 Orice contradictie ivita intre documentele contractului se va rezolva prin aplicarea ordinii de prioritate stabilita la art.6.1.

7. Standarde

7.1 Documentatia ce urmeaza a fi intocmita in cadrul prezentului contract va fi efectuata conform

cerintelor achizitorului si a ultimei editii a standardelor si normelor autorizate in Romania,mentionate de prestator in propunerea sa tehnica acceptata de achizitor.

7.2 Cand nu este mentionat niciun standard sau reglementare aplicabila se vor respecta standardele sau alte reglementari autorizate in Romania cu conditia ca prevederile acestora sa fie cel putin echivalente standardelor sau normelor agreate pe plan european.

8. Caracterul confidential al contractului

8.1 Fără a aduce atingere derularii si prestarii prezentului contract, achizitorul are obligatia de a asigura garantarea protejarii acelor informaţii pe care achizitorul le precizează ca fiind confidentiale, în masura în care, în mod obiectiv, dezvaluirea acestor informatii ar prejudicia interesele legitime ale acestuia, în special în ceea ce priveste secretul comercial si proprietatea intelectuala.

8.2 Fata de cele mentionate la pct.8.1 prestatorul si achizitorul vor pastra confidentialitatea si, fara acordul scris al celeilalte parti, nu vor divulga unui tert niciun document, date sau informatii furnizate direct sau indirect de catre cealalta parte, in legatura cu contractul, detalii privind oferta depusa de prestator, etc., indiferent daca aceste informatii au fost furnizate inainte de incheierea contractului, in cursul derularii contractului sau dupa rezilierea contractului.

Prestatorul nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte parti, de a utiliza informatiile si documentele obtinute sau la care are acces in perioada de derulare a contractului, in alt scop decat acela de a-si indeplini obligatiile contractuale.

8.3 Dezvaluirea oricarei informatii fata de persoanele implicate in indeplinirea contractului se va face confidential si se va extinde numai asupra acelor informatii necesare in vederea indeplinirii contractului..

8.4 O parte contractanta va fi exonerata de raspunderea pentru dezvaluirea de informatii referitoare la contract daca:

a) informatia era cunoscuta, in mod legal, partii contractante inainte ca ea sa fi fost primita de la cealalta parte contractanta; sau

b) informatia a fost dezvaluita dupa ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti contractante pentru asemenea dezvaluire; sau

c) partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia.

8.5 Prevederile de la art.8 vor fi valabile si dupa incetarea, indiferent din ce cauza, a contractului.

9. Drepturi de proprietate intelectuala

9.1 Prestatorul il va proteja pe achizitor impotriva pretentiilor unui tert privind incalcarea dreptului de proprietate intelectuala (brevete, marci inregistrate, nume, etc.) legate de serviciile prestate in baza prezentului contract. Orice reclamatie sau cheltuiala rezultata ca urmare a acestei prevederi va fi in sarcina exclusiva a prestatorului.

9.2 In sensul pct. 9.1, de mai sus, prestatorul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva oricaror reclamatii si actiuni in justitie si de a suporta orice daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura aferente unei asemenea situatii.

9.3 Titularul drepturilor de proprietate intelectuala asupra documentatiei care face obiectul prezentului contract este achizitorul.

9.4 Prestatorul nu va publica articole referitoare la serviciile care fac obiectul prezentului contract şi nu va face referire la aceste servicii în cursul executării altor servicii pentru terţi şi nu va divulga nicio informaţie furnizată de achizitor, fără acordul scris prealabil al acesteia.

9.5 Sub niciun motiv, prestatorul nu poate solicita acordarea prin negociere directa a unor eventuale lucrari de proiectare, mentenanta, legate de sistemul realizat.

10 Garantia de buna executie a contractului

10.1 Garantia de buna executie reprezinta 10 % din pretul contractului, fara TVA, adica .................. lei.

10.2 Garantia de buna executie a contractului se va constitui in una din urmatoarele forme:

- printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul  de .................. lei (fara TVA) :

  - a) cu o valabilitate care sa depaseasca cu 30 zile data procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, adica ..... de luni;

  - b) in cazul in care valabilitatea instrumentului de  garantare este mai mica decat cea de la pct. (a), prestatorul are obligatia de a prelungi acest instrument de garantare, la expirarea acestuia astfel incat valabilitatea lui sa depaseasca cu 30 zile data procesului verbal de receptie la ternimarea lucrarilor, executate in baza proiectului.

- prin retineri succesive din plata cuvenita pentru facturile partiale. In acest caz prestatorul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia achizitorului la o banca agreata de ambele parti si depunerea in acest cont a 0,5 % din pretul contractului, fara TVA. Pe parcursul indeplinirii contractului, achizitorul urmeaza sa alimenteze acest cont prin retineri din sumele datorate si cuvenite prestatorului pâna la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie. Achizitorul va dispune ca banca sa instiinteze prestatorul de varsamântul efectuat precum si de destinatia lui. Contul astfel deschis este purtator de dobânda in favoarea prestatorului.

10.3 Achizitorul are obligatia de a elibera garantia de participare in termen de cel mult 3 zile lucratoare de la data constituirii de catre prestator a garantiei de buna executie. Se va emite ordinul de incepere a prestarii serviciului numai dupa ce prestatorul a facut dovada constituirii garantiei de buna executie.

10.4 Achizitorul va retine garantia de participare daca prestatorul nu a constituit garantia de buna executie in max. 15 zile de la semnarea contractului de ambele parti asa cum s-a convenit la pct.10.2.

10.5 Daca prestatorul nu depune dovada constituirii garantiei de buna executie in termen de 7 zile de la semnarea contractului de ambele parti, va plati o penalitate de 0,1% pe zi de intarziere, din valoarea contractului, fara TVA, pana la indeplinirea obligatiei. In acest caz, valoarea totala a penalitatilor este nelimitata.

10.6 Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita prejudiciului creat, daca prestatorul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie achizitorul are obligatia de a notifica prestatorul despre acest lucru, precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate.

10.7 Achizitorul  are obligatia de a restitui valoarea garantiei de buna executie astfel:

- pentru documentatia: de expertiza tehnica in vederea modernizarii-construire sarpanta, de avizare a lucrarilor de interventie (DALI), obtinerea Certificatului de urbanism, in termen de 14 zile de la data obtinerii  avizelor  tehnice favorabile emise  de Comisia Tehnica de Avizare a S.T. Bacau si predarii documentatiilor, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei;

- Pentru documentatiile: proiect tehnic, DTAC  si  detalii de executie, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor executate in baza proiectului, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.

11.                  11 Responsabilitatile prestatorului

11.1 Prestatorul are obligatia de a presta toate serviciile prevazute in contract in conditiile de calitate impuse de legislatia in vigoare aplicata, cu profesionalismul si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat, in conformitate cu propunerea sa tehnica si financiara, fara a modifica pretul contractului.

11.2 Prestatorul are obligatia de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura resursele umane, si materiale necesare indeplinirii prezentului contract.

11.3 Pe toata durata prestarii serviciilor, prestatorul are obligatia de a pastra echipa de proiect nominalizata la ofertare. Persoanele nominalizate vor fi implicate direct in proiect pe intreaga perioada de prestare a serviciilor. Seful de proiect va face parte din aceasta echipa. Eventualele inlocuiri de personal, datorate unor cazuri de forta majora se vor realiza doar cu personal echivalent din punct de vedere al pregatirii, cu acceptul achizitorului.

11.4 Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor in conformitate cu graficul de prestare fizic si valoric de elaborare a serviciului de proiectare convenit.Totodata este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare utilizate cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.

11.5 Nerespectarea termenelor inscrise in graficul de prestare fizic si valoric de elaborare a serviciului   sau a altui termen convenit printr-un document, acceptat de ambele parti, va fi penalizata in aceleasi conditii ca si depasirea termenului mentionat la pct.19.1.

11.6  Pe toata durata prestarii  serviciilor, prestatorul  prin responsabilul sau  tehnic, d-l, ........................ (functia), tel/fax.........................., adresa de email,.........................  va tine legatura cu responsabilul tehnic numit de catre achizitor, cu care va conlucra pentru realizarea,  din punct de vedere tehnic, a serviciilor care fac obiectul prezentului contract. Prestatorul poate inlocui responsabilul tehnic pentru prestarea serviciului pe parcursul derularii contractului numai cu acceptul achizitorului.

11.7 Prestatorul are obligatia asigurarii continuitatii informationale a personalului sau, astfel incat transferul informatiilor catre personalul inlocuitor sa nu afecteze indeplinirea in continuare a activitatilor aflate in curs de desfasurare.

11.8  Prestatorul are intreaga raspundere privind:

-intocmirea şi prezentarea, în fata comisiei de recepţie a punctului sau de vedere privind execuţia

lucrarii conform art.9 din HG 273/1994 ;

-participarea la receptia finala a lucrarii si prezentarea unui punct de vedere privind comportarea

constructiei executate in baza proiectului, in perioada de garantie.

11.9 Prestatorul are obligatia de a intocmi documentatia de proiectare cu respectarea prevederilor

HG 28/09.01.2008 – privind aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii.

11.10 Prestatorul va presta prezentul serviciu sub directa indrumare a unui arhitect cu drept de semnatura care va avea si rolul de sef de proiect conform art.9, lit.a Legea 50/1991, (republicata), cu completarile si modificarile ulterioare.

11.11 Prestatorul va elabora documentatia de proiectare a lucrărilor pentru intervenţii in toate fazele mentionate la pct.2.3, conform recomandarilor din expertiza tehnica, precum si a prescriptiilor tehnice in vigoare privind amenajarile solicitate prin tema de proiectare.

11.12 Documentatia pentru avizarea lucrarilor de interventie va include certificatul de urbanism , toate avizele si acordurile solicitate prin certificatul de urbanism, autorizatia de constructie, prevazute de legislatia in vigoare pentru executarea lucrarilor care fac obiectul prezentei teme de proiectare.

11.13 Prestatorul are obligatia ca la toate fazele de proiectare sa prevada, respectand tema de proiectare si legislatia in vigoare, un capitol distinct, pentru:

a) securitatea si sanatatea in munca , continand si „Planul de sănătate şi securitate”;

b) paza si stingerea incendiilor;

c) protectia mediului continand si :

-‘’Planul de management de mediu“, pentru toti factorii de mediu si pentru toate fazele proiectului : constructie, functionare si dezafectare, tinand cont de aspectele de mediu cu impact semnificativ si situatii de risc, accidente potentiale, cuantificand valoarea acestora, intocmit conform formular cod TEL -29.12.02.01 pentru „A.Planul de reducere a impactului asupra mediului” si formular cod TEL – 29.12.02.02 pentru „B.Planul de monitorizare” ;

-„Planul de gestionare deseuri” intocmit conform Anexa nr. 8 – formular TEL 29.09.06.

d) menagementul calitatii

11.14 Accesul prestatorului in sediul Centrului de Exploatare Iasi se face numai in baza unui „Formular pentru acces” aprobat de achizitor insotit de lista cu nominalizarea personalului care presteaza serviciile si a autovehiculelor utilizate pentru transport.

11.15 Prestatorul, la elaborarea documentatiilor de proiectare, va avea in vedere ca acestea trebuie sa ofere suficiente informatii astfel incat sa se poata evalua necesarul de materiale, dotari si lucrari de constructii plus montaj, probe functionale, verificari aferente lucrarilor prevazute in proiect.

11.16 Prestatorul are obligatia de a examina instalatiile si de a analiza datele primite de la achizitor, astfel incat sa fie in masura sa aprecieze obiectiv starea tehnica a acestora pentru a propune, daca va fi cazul, lucrarile necesare, suplimentar fata de cele mentionate in tema de proiectare.

11.17 Pentru clarificarea si alegerea solutiilor de proiectare, proiectantul are obligatia de a incheia minute cu factorii implicati, daca va fi cazul.

11.18 La elaborarea documentatiei, prestatorul are obligatia de a respecta:

-procedurile privind confidentialitatea documentelor accesate de la achizitor. In acest sens  va  semna

un Acord de confidentialitate cu achizitorul care se constituie ca anexa a prezentului

contract.

-legislatia in vigoare privind activitatea de securitate si sanatate in munca;

-legislatia cu privire la protectia mediului pentru toti factorii de mediu si pentru toate etapele

lucrarii, managementul deseurilor.

-prevederile normelor de sanatate si securitate in munca, specifice instalatiilor electrice, protectia

mediului pentru toti factorii de mediu si pentru toate etapele lucrarii, managementul deseurilor si PSI;

-cerintele de calitate impuse prin sistemul de management al calitatii declarat ca implementat, aliniat la standardul international – Sistemul de management al calitatii, cerinte – ISO 9001/2008, in vigoare.

-cerintele de securitatea instalatiilor si PSI, conform legislatiei in vigoare

11.19 Prestatorul are obligatia :

- de a identifica aspectele de mediu semnificative si impacturile asociate acestora pentru toate fazele

proiectului : demontare, constructie si functionare;

- de a lua  masuri pentru prevenirea, reducerea sau eliminarea impacturilor semnificative asupra

mediului;

- sa evalueze costurile asociate masurilor pentru protectia mediului, prezentandu-le si cuantificandu-le

în capitolul referitor la protecţia mediului din devizul general sau într-un extras de

deviz;

- sa prevada distinct la capitolele respective din devizul general lucrările de instalaţii/construcţii sau

dotări cu caracter de protecţie a mediului.

11.20 Prestatorul va intocmi instructiuni tehnice privind exploatarea, intretinerea si urmarirea comportarii in timp a constructiilor instalatiilor proiectate in conformitate cu Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare.

11.21 Prestatorul se angajeaza ca pe parcursul executiei lucrarii va asista achizitorul, fara costuri suplimentare de proiectare, daca se vor identifica si/sau solicita de catre executanti lucrari suplimentare, in vederea stabilirii cauzelor aparitiei si necesitatii lucrarilor respective. In cazul in care aceste lucrari suplimentare se datoreaza unor omisiuni ale elaboratorului, documentatiile pentru lucrarile respective se vor completa fara solicitare de costuri suplimentare de proiectare .

11.22 Pentru executarea lucrărilor suplimentare, prestatorul are obligatia de a  emite Dispoziţii de şantier, avizate de verificatorii tehnici atestaţi, la care va anexa liste de cantităţi de lucrări şi detalii de execuţie.

11.23 Prestatorul are obligatia de a prezenta la achizitor, documentatia avizata, semnata si stampilata de verificatorii de proiecte si de experti tehnici, atestati MLPTL ofertati.

11.24 Prestatorul are obligatia sa respecte metodologia  de avizare  a achizitorului  si sa avizeze  fiecare faza de proiectare in  Comisia Tehnica de Avizare a  S.T. Bacau. Nu se trece la faza urmatoare pana nu se emite avizul Comisiei Tehnice de Avizare a  S.T. Bacau, favorabil pentru faza anterioara. Dupa emiterea avizului  favorabil, se emite ordinul de incepere pentru faza urmatoare.

11.25 Prestatorul are obligatia sa respecte metodologia de avizare si de receptie folosita de achizitor si anume :

-sa participe la receptia /avizarea documentatiilor la sediul achizitorului, ca urmarea a invitatiei scrise a

acestuia adresata cu cel putin 3 zile inainte;

-sa efectueze remedierile si /sau completarile stabilite prin procesul verbal de avizare al CTA a S.T.

Bacau, a documentatiilor, daca acestea au aparut ca necesare ;

-la cererea scrisa a achizitorului, il va informa asupra mersului serviciilor si ii va furniza datele pe care

le solicita pe parcursul derularii contractului.

11.26 Fiecare faza de proiectare se finalizeaza printr-un procesul verbal de receptie servicii (conform Anexa 2 din procedura interna TEL- 04.06, revizia 0) semnat de ambele parti, inregistrat la sediul achizitorului. Acesta va avea in anexa un borderou al pieselor scrise si/sau desenate Data inregistrarii procesului verbal de receptie servicii la secretariatul S.T. Bacau va constitui data predarii documentatiei

11.27 Prestatorul  are obligatia de a preda odata cu documentatiile, procesele verbale legate de avizarea interna, precum si toate avizele sau aprobarile legale aferente elaborarii documentatiilor.

11.28 Remedierile /completarile aparute din vina prestatorului, se rezolva pe cheltuiala proprie a acestuia in cel mult 15 de zile de la primirea instiintarii scrise de la achizitor .

11.29 Prestatorul are obligatia de a elabora documentatia de proiectare si de a o preda achizitorului in limba romana, atat pe suport hartie cat si pe suport, magnetic (CD), in format editabil (Word, Excel, AutoCad, MS Project), astfel:

- documentatia pentru: avizarea lucrarilor de interventie,  expertiza tehnica in vederea  modernizarii-

construire sarpanta ,- 3 exemplare;

- proiectul tehnic, caietul de sarcini si detaliile de executie– 5 exemplare, din care 4 exemplare fara

valori si un exemplar cu valori(partea economica), care se va preda in plic inchis si sigilat;

- documentatia tehnica pentru obtinerea autorizatiei de constructie (DTAC)  – 2 exemplare.

- referatele de verificare proiect de catre verificatorii de proiecte atestati MLPTL - 2 exemplare

originale, separat pentru faza PT cat si pentru faza DTAC

11.30 Piesele desenate vor contine obligatoriu planuri de arhitectura cu situatia propusa, cat si relevee de structura. Piesele desenate cu implicatie structurala vor avea in mod obligatoriu viza verificatorului de proiect cat si a expertului tehnic.

11.31 Prestatorul este raspunzator pentru:

- respectarea legislatiei tehnice si juridice in vigoare in domeniul constructiilor;

- calitatea si fezabilitatea solutiilor tehnico-constructive propuse in proiect.

11.32 Prestatorul este singurul raspunzator si suporta pagubele produse bunurilor si personalului achizitorului, sau catre terti, ca urmare a actiunilor si activitatilor sale.

11.33 Prestatorul isi asuma si toate celelalte responsabilitati care rezulta din celelalte clauze ale prezentului contract si care nu au fost enumerate in prezentul capitol.

11.34 Obligatia prestatorului de a respecta termenul/termenele de prestare se considera indeplinita daca la finele acestuia/acestora serviciile sunt prestate si consemnate in procesul verbal de receptie servicii  incheiat cu achizitorul, cu respectarea prevederilor de la pct.11.28.

11.35 In perioada de garantie prestatorul are obligatia de a remedia, pe costurile sale, precum si de a acorda asistenta tehnica necesara remedierii nefunctionalitatilor serviciilor prestate in baza prezentului contract, daca natura acestora presupune aceasta.

11.36 Pagubele materiale asupra instalatiei electrice a achizitorului, produse de executant , sau subcontractantii sai, ca urmare a unei erori sau omisiuni de proiectare, prin nerespectarea prevederilor de securitatea muncii vor fi suportate de proiectant.

11.37 (1) Daca prestatorul este o asociere alcatuita din doua sau mai multe persoane juridice toate aceste persoane vor raspunde solidar de indeplinirea obligatiilor din prezentul contract. Liderul asociatiei va avea autoritatea de a reprezenta si angaja contractual asocierea.

(2) Orice modificare a componentei asocierii, fara acordul prealabil scris al achizitorului va fi considerata o incalcare a prezentului contract.

11.38 Prestatorul are obligatia de a respecta integral cerintele temei de proiectare asa cum rezulta din declaratia de asumare a acestora, conform propunerii tehnice.

12. Responsabilitatile achizitorului.

12.1 Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia prestatorului orice facilitati si/sau informatii pe care acesta le-a cerut in propunerea tehnica si pe care le considera necesare pentru indeplinirea contractului.

12.2 Achizitorul are obligatia de a monitoriza calitatea serviciilor prestate de prestator pe toata durata contractului si de a informa prestatorul despre neconformitatile semnalate.

12.3  Pentru a-si indeplini responsabilitatile, achizitorul  numeste un responsabil tehnic al sau domnul ................... , tel/fax . ................... adresa de mail..................... care va primi orice cerere a prestatorului privind comunicarea de informatii tehnice necesare prestarii contractului precum si a altor activitati  legate direct de derularea acestuia.

12.4 In cazul in care achizitorul inlocuieste din diferite motive responsabilul sau tehnic, mentiont la pct.12.3, are obligatia sa comunice prestatorului modificarile survenite.

12.5 Responsabilul tehnic va indeplini, in numele achizitorului, orice obligatie a acestuia privind furnizarea de informatii tehnice, coordonarea activitatii care face obiectul contractului. In acest sens, responsabilul tehnic  va obtine de la achizitor si va transmite la prestator, direct sau prin intermediul reprezentantului tehnic al prestatorului, orice aprobare sau instructiune necesara realizarii tehnice a contractului.

12.6 Achizitorul, prin responsabilul sau tehnic, are obligatia de a emite ordinul de incepere a prestarii serviciului. Dupa emiterea avizului  favorabil pentru fiecare faza anterioara, acesta va  emite ordinul de incepere pentru faza urmatoare.

12.7 Responsabilul tehnic al achizitorului nu va putea hotara asupra aspectelor comerciale rezultate din prestarea contractului, asupra prelungirii unui termen sau asupra oricarei modificari/completari a aspectelor tehnice care au implicatii asupra pretului contractului si/sau asupra dreptului achizitorului de a percepe penalizari si/sau daune. In aceste situatii orice modificare va putea fi realizata de catre prestator numai cu acordul achizitorului.

12.8 Responsabilul tehnic al achizitorului va primi orice cerere a prestatorului privind comunicarea de informatii tehnice necesare executarii contractului precum si a altor activitati cu caracter tehnic legate direct de executarea contractului de prestari servicii.

12.9 Responsabilul tehnic al achizitorului va inregistra pentru achizitor toate comunicarile primite sau date de el in conformitate cu contractul.

12.10.Responsabilul tehnic numit de achizitor are obligatia de a coordona, controla, verifica si confirma prestatiile efectuate si raspunde numai pentru dispozitiile emise de achizitor.

12.11 Acceptarea de catre acest responsabil tehnic a unor elemente neconforme sau in afara limitelor admisibile ale conditiilor de prestare a serviciilor, nu scuteste prestatorul de responsabilitatea prestarii serviciilor in conditiile  contractului.

12.12 Orice facilitate sau derogare data de responsabilul tehnic al achizitorului care ar conduce la modificarea pretului contractului, a termenului/termenelor de prestare a contractului, daca nu are aprobarea achizitorului si nu a fost introdusa in contract, in conditiile legii, nu il va exonera de raspundere pe prestator.

12.13 Achizitorul este raspunzator pentru:

-corectitudinea si exactitatea informatiilor tehnice si datelor tehnologice transmise prestatorului, precum si pentru continutul temei de proiectare;

-insusirea in conditiile contractului a documentatiei de proiectare elaborata de prestator si decontarea la termen a contravalorii prestatiei;

-relatiile administrative si juridice, care cad in sarcina sa, cu autoritatile publice in legatura cu executarea proiectului.

13. Receptie si verificari; Perioada de garantie acordata serviciilor

13.1 Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor atat in timpul efectuarii lor cat si la sfarsitul perioadei de prestare, pentru a stabili conformitatea serviciilor efectuate cu prevederile din propunerea tehnica si din tema de proiectare.

13.2 Achizitorul are obligatia de a aviza in CTA a S.T. Bacau, fiecare faza de proiectare intr-un termen de 10 zile de la finalizarea fiecarei faze, avizare in care se va verifica daca documentatia a fost intocmita conform cerintelor din tema de proiectare. Avizarea documentatiei  se va face la sediul C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. prin S.T. Bacau.

13.3 Observatiile rezultate in cadrul avizarii interne a achizitorului vor fi remediate de prestator in termen de 10 zile de la data sedintei de avizare.

13.4 Serviciile ce urmeaza a fi prestate pentru completare vor fi supuse unor noi avizari. Pentru depasirea termenului de 15 zile acordat pentru rezolvarea reclamatiilor de mai sus prestatorul va plati penalizari in aceleasi conditii ca si pentru depasirea termenului mentionat la pct.19.1.

13.5 Dupa rezolvarea observatiilor, prestatorul va prezenta documentatia in forma finala conform punctului 13.4 al prezentului contract si o va transmite achizitorului in termen de 15 zile de la avizarea acesteia.

13.6 Prestatorul garanteaza serviciile prestate conform Legii nr.10/1995, cu modificarile si completarile ulterioare.

13.7 Prestatorul garanteaza, printr-un certificat de calitate/ aviz intern ca documentatiile intocmite sunt in conformitate cu ultimele norme, standarde si reglementari in vigoare .

13.8 Reclamatiile de calitate privind imposibilitatea de utilizare a serviciilor neconforme cu parametrii din propunerea tehnica, in perioada de garantie, se vor transmite la prestator. Prestatorul este obligat sa rezolve reclamatiile de calitate in maximum 15 zile de la data receptionarii reclamatiei, daca in acest interval partile nu convin altfel printr-un document semnat de ambele parti. Depasirea termenului de 15 zile sau a termenului convenit printr-un document pentru rezolvarea reclamatiei, prestatorul va plati penalizari in aceleasi conditii ca si pentru depasirea termenului mentionat la pct.19.1.

13.9 In cazul in care prestatorul nu reuseste sa rezolve reclamatiile, conform celor convenite, achizitorul o va face el insusi, pe riscul si cheltuiala prestatorului fara a prejudicia alt drept pe care achizitorul il are fata de prestator in cadrul prezentului contract.

Toate cheltuielile legate de rezolvarea reclamatiilor in perioada de garantie, sunt in sarcina exclusiva a prestatorului.

13.10 Pentru modificarile in perioada de garantie, prestatorul va acorda o noua perioada de garantie egala cu aceea prevazuta prevazuta de Legea nr.10/1995 republicata,cu modificarile si completarile ulterioare.

13.11 Partile prezentului contract convin ca perioada de garantie se va prelungi automat cu perioada/perioadele de timp in care serviciul/serviciile nu pot fi utilizate datorita unor nereguli aparute in aceasta perioada. Aceasta perioada se va intelege ca fiind perioada de timp scursa intre data reclamatiei facuta de achizitor si data procesului verbal semnat de reprezentantii partilor cu ocazia rezolvarii de catre prestator a neconformitatilor.

13.12 Daca vreunul dintre serviciile verificate si inspectate nu corespunde temei de proiectare, achizitorul are dreptul sa il respinga, iar prestatorul are obligatia, fara a modifica pretul contractului:

- de a inlocui serviciile refuzate; sau

- de a face toate modificarile necesare pentru ca serviciile sa corespunda temei de proiectare, pe costurile sale, fara a se depasi termenul de finalizare contractual al prestarii serviciilor.

13.13 Proiectantul va acorda asistenta tehnica de la inceperea executiei lucrarilor pana la semnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor , avand obligatia de a raspunde in termen de

….….  zile ( max.5 zile) de la data solicitarii scrise.

14. Incepere, finalizare, intarzieri, sistare

14.1 (1) Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor  la data specificata de catre achizitor in  ordinul de incepere comunicata de achizitor, prestatorului.

(2) In cazul in care prestatorul sufera intarzieri si/sau suporta costuri suplimentare, datorate in exclusivitate achizitorului, partile vor negocia in condiiile legii:

a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; si/sau

b) totalul cheltuielilor aferente, daca este cazul, care se vor adauga la pretul contractului.

14.2 (1) Serviciile prestate in baza prezentului contract atat in totalitate cat si orice faza (parte) a acestora trebuie sa fie efectuate in perioada mentionata la art. 3 al prezentului contract.

(2) In cazul in care:

a) orice motive de intarziere ce nu se datoreaza prestatorului; sau

b) alte circumstante neobisnuite, susceptibile de a surveni altfel decat prin incalcarea contractului de catre prestator, indreptatesc prestatorul sa solicite prelungirea perioadei de prestare a serviciilor, sau a oricarei faze a acestora; prestatorul va emite o cerere in acest sens.

In aceasta situatie achizitorul va analiza cererea prestatorului si daca o va considera indreptatita va putea accepta, in conditiile legii, modificarea termenului de prestare cu sau fara implicatii asupra pretului contractului.

14.3 Daca pe parcursul indeplinirii contractului, prestatorul nu respecta durata de prestare, el are obligatia de a notifica acest lucru achizitorului, in maximum 1(una) zi de la imposibilitatea realizarii.

14.4 Cu exceptia prevederilor art.22 “Forta majora” si in afara cazurilor in care achizitorul este de acord cu prelungirea, conform pct.14.2 si 14.3, achizitorul are dreptul de a solicita prestatorului, penalitati potrivit art.19 din prezentul contract.

14.5 Daca prestatorul nu-si realizeaza obligatiile asumate, achizitorul se poate adresa altui prestator pentru prestarea serviciului nerealizat, pe costurile prestatorului prezentului contract.

14.6 Contractul nu se va considera finalizat pana la incheierea procesului verbal de receptie finala a lucrarii „Modernizare cladire sediu CE Iasi”.

14.7 Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale, la sfarsitul prestarii serviciilor.

15. Modalitati de plata.

15.1 Pretul contractului prevazut la pct.2.3 se va plati prestatorului, dupa efectuarea serviciilor in baza facturii fiscale care va fi emisa de prestator dupa data avizarii, in  Comisia Tehnica de Avizare a  S.T. Bacau a fiecarei faze de proiectare, fara observatii, in baza procesului verbal de receptie servicii semnat de ambele parti, inregistrat la sediul achizitorului.  Acesta va avea in anexa un borderou al pieselor scrise si/sau desenate Data inregistrarii procesului verbal de receptie servicii la secretariatul S.T. Bacau va constitui data predarii documentatiei,

15.2 Plata contravalorii facturii se face prin transfer bancar la banca si in contul prestatorului in termen de 30 zile de la data inregistrarii facturii fiscale la achizitor, in conditiile respectarii clauzelor contractuale. Factura va fi emisa si depusa la achizitor pana in data de 10 ale lunii.

15.3 (1) Platile trebuie sa fie facute la cererea prestatorului, la valoarea serviciilor prestate, cu respectarea clauzelor contractuale.

(2) Situatiile de plata provizorii pentru servicii partiale ( faze de proiectare ) se confirma in termen de 5 zile de la primire. In cazuri justificate acest termen poate fi prelungit, cu anuntarea prealabila a prestatorului, pana la 10 zile.

15.4 Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termenul  prevazut la pct. 15.2, prestatorul are dreptul sa solicite penalizari pentru intarzierea platii.

15.5 Plata facturii finale se va face imediat dupa avizarea ultimei faze de proiectare de catre achizitor si dupa incheierea si inregistrarea la ST Bacau a ultimului proces verbal de receptie servicii  semnat de ambele parti. Daca avizarea se prelungeste din diferite motive, dar, in special, datorita unor eventuale litigii, contravaloarea serviciilor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat.

15.6 Contractul nu va fi considerat finalizat pana cand procesul-verbal de receptie finala la terminarea lucrarilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca serviciile au fost prestate conform contractului. Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale, la sfarsitul prestarii serviciilor sau dupa expirarea perioadei de garantie. Plata ultimelor sume datorate prestatorului, pentru serviciile prestate, nu va fi conditionata de eliberarea certificatului de receptie finala, daca aceasta s-a convenit a fi facuta dupa expirarea perioadei de garantie.

15.7 Factura va fi transmisa achizitorului prin posta, cu confirmare de primire, la adresa indicata in prezentul contract, la art.1, sau depusa direct la secretariatul achizitorului.

15.8 Prestatorul are intreaga raspundere pentru completarea  rubricilor facturii fiscale, conform art.1, achizitorul  rezervandu-si dreptul de a refuza la plata factura completata necorespunzator.

16. Actualizarea pretului contractului

16.1 Pentru serviciile prestate, platile datorate sunt cele declarate in propunerea financiara.

16.2 Depasirea termenelor contractuale, din vina exclusiva a prestatorului, nu poate fi invocata ca motiv de actualizare a pretului contractului.

16.3 Pretul contractului este ferm pe toata durata de indeplinire a contractului.

16.4  In cazul in care achizitorul constata, in fazele ulterioare prestarii serviciulul , neindeplinirea chiar si a unei cerinte a temei de proiectare, situatie nesesizata in propunerea tehnica prin declaratia de asumare a cerintelor, prestatorul are obligatia de a remedia neconditionat neconformitatile, fara drept de a modifica valoarea contractului.

17. Amendamente

17.1 Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, in conditiile legii, numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului.

18. Subcontractanti

18.1 Conform prevederilor contractului, prestatorul este unicul raspunzator, in fata achizitorului, pentru modul in care se executa contractul. Toti angajatii, reprezentantii sau subcontractantii angajati de catre prestaror pentru prestarea contractului vor fi sub deplinul control al prestatorului si nu se vor considera parti contractante in prezentul contract.

18.2 Prestatorul are obligatia de a incheia contracte cu subcontractantii selectati, in aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu achizitorul.

18.3 (1) Prestatorul are obligatia de a prezenta,  la incheierea contractului de prestari servicii cu achizitorul, toate contractele, in original, incheiate cu subcontractantii desemnati.

(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, cat si contractele incheiate cu acestia se constituie  documente la contract.

18.4 (1) Prestatorul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul in care indeplineste contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de prestator de modul in care isi indeplineste partea sa din contract.

(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor daca acestia nu isi indeplinesc partea lor din contract.

18.5  Nici un subcontractant un poate fi implicat in executarea contractului fara acordul scris prealabil al achizitorului. Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu si-a indeplinit partea sa din contract sau si-a indeplinit-o necorespunzator. Schimbarea subcontractantului nu va modifica pretul contractului si nu se va efectua decat dupa notificarea achizitorului si primirea aprobarii din partea acestuia.

18.6 Prestatorul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in cazul in care inlocuirea acestora conduce la modificarea propunerii tehnice sau financiare, anexa pa prezentul contract

18.7 Orice schimbare a subcontractantului fără aprobarea prealabilă în scris a achizitorului sau orice încredinţare a serviciilor de către subcontractant către terţe părţi va fi considerată o încălcare a prezentului contract de servicii.

19. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor

19.1 In cazul in care prestatorul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contract, conform clauzei referitoare la termenele de prestare, achizitorul va calcula, iar prestatorul va plati, penalitati in suma echivalenta cu o cota de 0,1% pentru fiecare zi de intarziere din valoarea serviciilor neefectuate,  fara TVA. Valoarea maxima a acestor penalitati nu va depasi 15% din valoarea contractului, fara TVA.

19.2 Atunci cand  penalitatile calculate ating limita maxima de 15% din valoarea contractului,fara TVA, achizitorul  va notifica in scris prestatorul sa remedieze situatia aparuta in termen de 15 zile de la notificare, in caz contrar se vor aplica prevederile clauzei pct.20.1.5.

19.3 In cazul in care achizitorul nu achita facturile emise de prestator, la data scadentei prevazuta in contract, achizitorul va plati, in afara sumei datorate, penalitati in suma echivalenta cu o cota de 0,1% pentru fiecare zi de intarziere aplicata la suma ramasa neachitata la data scadentei. Valoarea maxima a acestor penalitati nu va depasi valoarea intarziata la plata, fara TVA.

### 19.4 Platile penalitatilor vor fi facute in baza unei facturi emise de catre achizitor ,la valoarea serviciilor prestate cu intarziere conform contractului, pentru fiecare  documentatie de proiectare in parte, conform pct. 2.3 in termen de 30 de zile de la finalizarea documentatiei  respective si avizarea in  CTA a  S.T. Bacau. In cazul in care prestatorul nu achita factura/facturile de penalizare in termenul mentionat mai sus, achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie.

20. Rezilierea contractului.

20.1 Daca prestatorul intarzie efectuarea serviciilor dovedind incapacitatea de a executa contractul, achizitorul poate sa-i incaseze garantia de buna executie a contractului, sa-i pretinda penalitati si daune si sa rezilieze contractul.

20.1.1 Prestatorul poate cere rezilierea contractului daca:

a) achizitorul notifica prestatorului ca, din motive neprevazute si datorita unor conjuncturi economice, ii este imposibil sa continue indeplinirea obligatiilor contractuale;

b) achizitorul este declarat in stare de faliment;

c) achizitorul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa, cu exceptia obligatiei de plata, si prin aceasta il pune pe prestator in situatia de a nu putea presta serviciile;

20.1.2 Achizitorul poate cere rezilierea contractului, in conditiile pct. 20.1 daca:

a) prestatorul a fost declarat in stare de faliment, se emite ordin de executare impotriva lui, intra in lichidare juridica in vederea fuzionarii sau are o ipoteca pe capital;

b) prestatorul a abandonat contractul;

c) prestatorul nu incepe serviciile fara sa aiba un motiv justificat sau nu reia serviciile suspendate in termenul stabilit la primirea dispozitiei scrise de reincepere a serviciilor;

d) prestatorul neglijeaza in mod flagrant si repetat sa-si indeplineasca obligatiile contractuale, desi a fost notificat de achizitor;

e) prestatorul a subcontractat o parte de servicii, fara avizul achizitorului.

20.1.3 Cererea de reziliere a contractului (notificarea) pentru motivele mentionate la pct. 20.1.1 si pct. 20.1.2. se va comunica in scris partii contractante, cu cel putin 30 zile lucratoare anterior datei solicitate de reziliere. Daca in termen de 10 zile, de la data primirii notificarii, partea notificata nu formuleaza obiectiuni asupra motivului de reziliere invocat in notificare astfel incat partile contractante sa poata initia eventual rezolvarea amiabila a cauzei rezilierii, contractul se considera rezolvit de plin drept fara interventia instantei. In cazul in care partenerul de contract considera ca motivele invocate pentru reziliere nu fac parte din cele mentionate la pct. 20.1.1 sau pct. 20.1.2. si partile nu se conciliaza, partea nemultumita se poate adresa instantei competente din  Bacau.

20.1.4 Indiferent de partea contractanta care a solicitat rezilierea contractului, in cazul rezilierii contractului achizitorul va convoca comisia de receptie, care va efectua receptia cantitativa si calitativa a serviciilor executate pana la data rezilierii, intr-un termen de maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

(a) In cazul rezilierii contractului conform celor prevazute la pct. 20.1.1 si 20.1.2 achizitorul va intocmi situatia serviciilor efectiv pretate, dupa care va stabili sumele pe care urmeaza sa le plateasca in conformitate cu prevederile contractului.

(b) Dupa rezilierea contractului, in cazul prevazut la pct. 20.1.2, achizitorul este in drept sa contracteze serviciile, in regim de urgenta cu un tert, pretentia de daune implicand si diferenta intre valoarea contractului reziliat si valoarea noului contract.

20.1.5 In cazul in care penalitatile calculate pentru neindeplinirea obligatiilor asumate prin contract ajung la limita de 15% din valoarea contractului (fara TVA) si prestatorul nu remediaza situatia aparuta in decurs de 15 zile de la notificarea achizitorului, conform clauzei 19.2 contractul se considera reziliat de plin drept, fara nicio notificare si fara interventia instantelor de judecata.

21. Cesiunea

21.1 Prestatorul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile asumate prin contract, fara sa obtina in prealabil acordul scris al achizitorului.

21.2 Cesiunea nu va exonera prestatorul de nicio responsabilitate privind garantia sau orice alte obligatii asumate prin contract.

22 Forta majora

22.1 Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care actioneaza aceasta.

22.2 Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

22.3 Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, in max. 3 zile si in mod complet, producerea acesteia si de a lua orice masuri care ii stau la dispozitie, in vederea limitarii consecintelor.

22.4 Se considera caz de forta majora situatiile intervenite independent de vointa partilor, imprevizibile si inevitabile care survin dupa intrarea in vigoare a contractului, impiedicand una din parti sa-si indeplineasca, total sau partial, obligatiile asumate prin prezentul contract. Greva propriilor angajati nu poate constitui caz de forta majora.

22.5 Cazurile de forta majora pot fi opuse celeilalte parti, numai daca partea care le invoca, comunica in scris, in termen de maximum 3 zile de la data aparitiei cazului de forta majora, celeilalte parti, situatia intervenita si prezinta in alte 14 zile ulterioare un certificat emis de autoritatile competente, privind realitatea evenimentului invocat, legalitatea constatarii lui, precum si durata sa.

22.6 Cazul de forta majora nu poate fi invocat in situatiile in care materialele si/sau bunurilele pot fi inlocuite, deoarece se afla in productia curenta a prestatorului sau pot fi procurate de acesta din alta parte cu respectarea conditiilor de calitate prevazute in contract.

22.7 In situatia cand cazurile de forta majora aparute si invocate au o durata mai mica de 30 zile, prelungesc in mod automat, cu perioada de timp respectiva, termenele de indeplinire a obligatiilor partii care le-a invocat. Daca acestea au o durata mai mare de 30 zile, partile contractuale vor analiza daca, si in ce conditii pot continua contractul. In aceasta situatie, achizitorul are dreptul de a rezilia contractul.

22.8 Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona pe o perioada mai mare de 6 luni,

fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreo una dintre parti sa poata pretinde celeilalte daune interese.

23 Solutionarea litigiilor

23.1 Daca intre achizitor si prestator apare o neintelegere sau o disputa de orice natura cu privire la incheierea sau derularea contractului, partile vor cauta sa solutioneze disputa pe cale amiabila, prin tratative directe.

23.2 In cazul in care, partile nu reusesc sa solutioneze pe cale amiabila disputele sau neintelegerile in termen de 15 zile de la inceperea tratativelor, solutionarea acestor divergente intra in competenta  instantelor din Bacau.

24 Limba care guverneaza contractul

24.1 Contractul se va incheia in limba romana.

24.2 Orice alte documente necesare derularii contractului care sunt redactate in alta limba vor fi insotite de traducere autorizata, in limba romana.

25 Comunicari

25.1 Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in scris. Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul primirii.

25.2 Comunicarile dintre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii respective.

26 Legea aplicabila contractului

26.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

26.2 Prestatorul va respecta si se va supune tuturor legilor si reglementarilor din Romania, in vigoare precum si reglementarilor direct aplicabile ale Uniunii Europene, jurisprudentei Curtii de Justitie a Uniunii Europene si se va asigura ca personalul sau, salariat sau contractat de acesta, conducerea sa, subordonatii acestuia, si salariatii din teritoriu vor respecta si se vor supune de asemenea acelorasi legi si reglementari.

27 Dispozitii finale

27.1 Prezentul contract a fost incheiat in 3 (trei) exemplare cu valoare de original , 2(doua) exemplare la achizitor si 1(un) exemplar pentru prestator.

27.2 Fiecare pagina a prezentului contract va fi semnata si stampilata de fiecare parte contractanta.

ACHIZITOR ,                                                                             PRESTATOR,            C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. BUCURESTI                                                                                 PRIN SUCURSALA  DE TRANSPORT BACAU

DIRECTOR ,	                                                                     DIRECTOR,

Ing. Stefan TIBULIAC

ANEXA nr.1 la contractul de prestare servicii nr. ........./...........

Graficul de prestare fizic si valoric de elaborare a serviciului de proiectare (propunere)

„Modernizare cladire sediu CE Iasi”  cod CPV – 71221000-3

| Nr crt | Denumirea fazei de proiectare | Durata de elaborare – zile | Valoare lei (fara TVA) | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Expertiza tehnica in vederea modernizarii-construire sarpanta (3 ex.) | .....zile de la data primirii ordinului de incepere pentru faza respectiva. |  | -Se preda la autoritatea contractanta in 3 exemplare |
| 2. | Documentatie pentru avizarea lucrarilor de interventie (DALI), (3 ex.) Documentatia pentru obtinerea Certificatului de urbanism (2 ex) | .....zile de la data primirii ordinului de incepere pentru faza respectiva. |  | - Se preda la autoritatea contractanta in 3 ex. din care partea economica se va preda in plic inchis si sigilat. -Impreuna cu DALI Se preda la autoritatea contractanta si Documentatia pentru obtinerea Certificatului de urbanism ( 2 exemplare); -Documentatia va include toate avizele si acordurile (certificatul de urbanism, avize si acorduri solicitate prin certificatul de urbanism) necesare implementarii investitiei. |
| 4. | Proiect tehnic +Caiete de Sarcini (5 ex) si DTAC in (2 ex) | .....zile de la data primirii ordinului de incepere pentru faza respectiva. |  | - PTh+Cs se preda la autoritatea contractanta in 5 exemplare, din care 4 exemplare fara valori si 1 exemplar cu valori care se va preda in plic inchis si sigilat ; - Impreuna cu PTh+Cs se preda la autoritatea contractanta si DTAC (2 exemplare). |
| 5. | DE (4 ex) | .....zile de la data primirii ordinului de incepere pentru faza respectiva. |  | - Se preda la autoritatea contractanta in 4 exemplare; |
| 6. | Verificare proiect de catre verificatori de proiecte atestati de catre organismele in drept, MLPTL, inclusiv referatele de verificare (2 ex) | - |  | - Se preda la autoritatea contractanta semnata si stampilata de verificatorii de proiecte si de expertul tehnic. Referatele de verificare se predau in 2 (doua) exemplare originale , separat pentru faza DTAC cât si pentru faza PT |
| TOTAL durata de elaborare a documentatiilor de proiectare |  | max. 5 luni (150 zile) |  | _ |
| 9. | Asistenta tehnica din partea proiectantului | De la inceperea executiei lucrarilor pana la semnarea Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor |  | _ |

ACHIZITOR,                                                                                      PRESTATOR,

C.N.T.E.E. „TRANSELECTRICA” S.A.

prin Sucursala de Transport Bacau

Director                                                                                                 Director

Stefan Tibuliac

ANEXA nr.2. la contractul  nr. ............../...............

Acord de Confidentialitate

Acest Acord de Confidentialitate este anexa la Contractul de  prestari servicii

Incheiat intre

C.N T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. Bucuresti  prin ST BACAU, ce sediul in Bacau, str. Oituz, nr 41, Tel: 0234/207120 Fax: 0234/517456, inmatriculata la Registrul Comertului sub numarul J04/533/2000, având  CUI 13427560, cont IBAN RO05 RNCB 0026 0308 9979 0001, deschis la BCR Bacau, reprezentata prin Director, ing. Stefan Tibuliac si Director Economic  ec. Ana Gotcu in calitate de achizitor,

si

SC …………………………………….., cu sediul in………………………….., inregistrata la Registrul Comertului  cu nr. ……………… , CUI …………..…. tel/fax:…………………………… reprezentata legal prin ……………………..………… cu functia de …………………………...

Avand in vedere:

Importanta obiectivelor ST Bacau in cadrul Sistemului Energetic National si faptul ca unele informatii in forma scrisa sau electronica, documente, schite cadastrale, scheme ale statiilor de transformare sunt confidentiale

S-au stabilit urmatoarele:

1. DEFINITII SI INTERPRETARE

1.1 In prezentul Acord de Confidentialitate cu exceptia cazului in care contextul cere altfel, cuvintele si expresiile de mai jos vor avea urmatoarele intelesuri:

“Informatie confidentiala” – orice informatie, indiferent de forma acesteia, dar care, in cazul formei scrise sau electronice a fost in mod clar clasificate ca fiind confidentiala, iar in cazul comunicarii orale, este identificata in momentul dezvaluirii ca fiind confidentiala sau care prin natura sa este confidentiala.

“Acord de Confidentialitate” – prezentul acord de confidentialitate;

“Partea care dezvaluie informatia” – este partea care dezvaluie informatii confidentiale celeilalte parti (beneficiarul serviciului)

“Parte” – o parte la acest Acord de Confidentialitate;

“Parte primitoare” – o Parte care primeste informatii de la Partea care dezvaluie informatia (prestatorul)

1.2 Regulile Generale privind interpretarea Contractelor, inclusiv Codul civil art. 977-985, vor fi aplicabile in scopul interpretarii acestui Acord de Confidentialitate.

2. OBIECTUL ACORDULUI DE CONFIDENTIALITATE

Obiectul Acordului de Confidentialitate il reprezinta conditiile de furnizare a informatiilor cu caracter

confidential dezvaluite de catre beneficiarul serviciului de proiectare   „Modernizare cladire sediu CE

Iasi”  cod CPV – 71221000-3.

3. INTRAREA IN VIGOARE SI DURATA

3.1 Acest Acord de Confidentialitate este anexa la contractul de prestari servicii si intra in vigoare la data semnarii sale.

4. CONFIDENTIALITATE

4.1 In conformitate cu urmatoarele prevederi ale acestui articol 4, Partea Primitoare (prestatorul) va pastra secrete Informatiile confidentiale si  nu le va dezvalui nici unei terte parti (de asemenea va face eforturi rezonabile pentru a se asigura ca directorii sai, angajatii si colaboratorii sai profesionali nu vor dezvalui informatiile confidentiale)

Partea Primitoare nu trebuie sa : foloseasca, sa reproduca, direct sau indirect, sa dezvaluie sau sa permita accesul la informatiile primite.

4.2 Partea Primitoare va trata Informatiile Confidentiale cel putin cu aceeasi atentie cu care ar face-o o persoana rezonabila care cunoaste natura confidentiala a informatiei. Partea Primitoare va utiliza cel putin acelasi nivel de securitate cu acela pe care il aplica pentru propriile Informatii confidentiale de natura echivalenta.

4.3 In cazul in care nu s-a convenit altfel in scris, Partea Primitoare nu va utiliza Informatiile Confidentiale ale celeilalte Parti pentru a obtine avantaje comerciale in activitatea.

4.4 In cazul terminarii a relatiilor comerciale sau de alta natura intre partiile semnatare ale acestui Acord, la cererea oricarei parti, Partea Primitoare va trebui sa inapoieze partii solicitante toate informatiile confidentiale apartinand partii solicitante si toate copiile acestor informatii (in forma scrisa sau electronica), sau sa distruga aceste informatii la cererea partii solicitante.

5. AMENDAMENTE

5.1 Nici un amendament al prezentului Acord de Confidentialitate nu va produce efecte, decat daca va fi convenit in scris de catre Parti.

6. INVALIDARE

6.1 In cazul in care o prevedere a acestui Acord este sau devine nula, validitatea prevederilor ramase nu va fi afectata. Partile vor inlocui prevederea nula, cu una valida, care sa se apropie cat mai mult posibil de scopul prevederii devenite nule.

7. LEGEA GUVERNANTA

7.1 Interpretarea, valabilitatea si executarea prezentului Acord de Confidentialitate va fi guvernata in toate privintele de legea romana.

8. CLAUZE FINALE

8.1 Prezentul Acord nu poate fi modificat sau suplimentat in intregime sau in parte decat daca cele doua parti isi dau acordul in scris (incluzand semnatura si stampila celor doua parti) privind acest lucru.

8.2 Fiecare parte va fi si va ramane pe deplin responsabila in conformitate cu legea romana, pentru orice incalcare a obligatiilor sale ce ii revin din prezentul Acord, cauzata de actiuni sau omisiuni ale oricarui angajat al sau, sau a intregii societati.

ACHIZITOR                                                                                       PRESTATOR

Director,  	Director General

Ing. Stefan Tibuliac

Director tehnic,	Director Economic

Ing.Vasile  Dragusanu

Oficiul Juridic,

Cons. Jr. Cristinel Lungu

Inspector Situatii de Urgenta

Ing. Cosmin Craescu

SECTIUNEA IV

APROBAT,

DIRECTOR,

Ştefan ŢIBULIAC

TEMA PROIECTARE

1. DATE GENERALE

1.1.Denumirea mijlocului fix:  Clădire sediu CE Iaşi

1.2. Denumirea lucrarii : Modernizare cladire sediu CE Iaşi.

1.3. Date referitoare la mijlocul fix:

1.3.1.Anul PIF: 2002

1.3.2.Numar de inventar:102109

1.4 Situatia existenta structura.

Obiectivul analizat reprezinta sediul CE Iasi  cu destinatie cladire administrativa ,cu amplasamentul in str. Saulescu nr.20  iasi, jud. Iasi

-corp A cu regim de inaltime P+1 - dreptunghiulara cu dimensiunile L=13.50m si l=14.25m ;

-corp B cu regim de inaltime P+2 - patrata cu dimensiunile L=13.50m si  l=13.50m;

Corpul A a fost construit in anul 1966 , consolidat si recompartimentat in anul 2002 si corpul B a fost construit in 2002 ,ambele  executate conform proiect intocmit de firma  S.C. GENERAL PROIECT SA.

Elementele structurii de rezistenta sunt urmatoarele:

-fundatii izolate sub stalpi si grinzi de fundare dispuse pe directii ortogonale;

-fundatii continue sub ziduri;

-cadre din beton armat monolit C12/15, alcatuite din stalpi si grinzi de beton armat .

-peretii de inchidere sunt din zidarie de caramida de 37.5cm la corp A si grosimi de 35 cm grosime la corpB ;

-compartimentarea este realizata din zidarie de caramida de12,5cm si 25cm;

-planseele din beton armat monolit sunt in  grosimea de 13 cm;

-acoperisul este tip terasa:

1.5 Categoria si clasa de importanta a cladirii.

Prin modernizarea sediu C.E. Iasi cladirea isi mentine vechea  destinatie, clasa de importanta este III, categoria de importanta ‘’C’’(normala).

Conform P 100-1-2006 tabel A6,cu caracteristicile macroseismice zona cu acceleratia terenului ag=0,2 g si perioada de control(colt) Tc=0,7sec, bo=2,75 (fig . 3) factorul de amplificare dinamica maxima a acceleratiei terenului de catre structura.

2.  Situatia existenta

2.1. Caracteristici functional clădire sediului CE Iaşi:

În prezent, destinaţia spaţiilor din clădire este următoarea:

a. Parter

- garaj CE Iaşi;

- 2 garaje SMART;

- camera centralei termice;

- birouri SMART (4 birouri);

- grup sanitar SMART.

b. Etaj I

- casa scarii acces etaj superior;

- birouri CE Iaşi (6 birouri);

- birou Teletrans;

- Oficiu Teletrans;

- săli instruire (2 săli);

- grup sanitar CE Iaşi

c. Etaj II

- 3 camere cazare CE Iaşi;

- 2 camere cazare SMART.

2.2. Deficiente din cauza  infiltratiilor de apa prin acoperis si infiltratii provenite  din instalaţia de ape pluviale .

In urma investigarii , prin examinari nedistructive a starii tehnice a constructiilor, s-au identificat cauzele disfunctionalitatilor de etansare care au dus la  următoarele degradari, enumerate si in nota de constatare nr. 4 din 25.06. 2010:

- degradări şi exfolieri tencuieli exterioare;

- degradări şi exfolieri tencuieli interioare si ale tavanelor false din placi tip Armsrong;

- degradari ale pardoselilor placate cu gresie si mocheta;

- degradari ale acoperisurilor pe suport semirigid;

2.3 Degradari  din cauza tasarilor diferentiate a zonelor construite in anexa, a corpurilor principale :

- infiltratii la fundatii datorita netratarii rosturilor soclu-trotuar si a degradarii straturilor de      hidroizolatii verticale la soclul fundatiilor

- desprinderea tencuielilor de soclu;

- desprinderea placajelor de gresie de la scarile de acces in cladire;

- degradari ale partii inferioare a  golurilor de ferestre, in exterior si interior , datorita lipsei protectiei - glafuri.

2.3 Deficiente instalatii;

- deficienţe ale instalaţiei sanitare (grup sanitar et. I, camere de cazare et. II, etc);

- deficienţe la instalaţiei electrice si corpuri de iluminat;

- OBIECTIVELE LUCRARII

În urma analizei comportării clădirii după data PIF şi a deficienţelor constatate se consideră necesare următoarele lucrări:

3.1-Reabilitarea termica pentru cresterea performantelor termo-higroenergetice ale anvelopei cladirii

- Se va avea in vedere imbunatatirea performantelor de izolare termica a elementelor de constructie care delimiteaza de exterior spatiile interioare incalzite precum si cresterea eficientei energetice a instalatiilor interioare de alimentare cu apa calda menajera , iluminat, sistem de climatizare , in vederea obtinerii certificatului de performanta energetica  a cladirii. Executia termosistemului se va face conform concluziilor documentatiei ,,Auditare energetica cladire sediu CE Iasi”, intocmita in anul 2010, de prestator Coclici Silviu-Mihail   – auditor energetic construcţii grad I ,si a detaliilor oferite de viitorul  proiectant al lucrarii ,,Modernizare cladire sediu CE Iaşi”, in mod special, in zonele cu probleme de pierderi de caldura la logii, la imbinarile de pereti opaci cu peretii cortina, atat imbinarile pe verticala cat si cele orizontale( in zona de exterior a logiei la imbinarile perete cortina cu tavanul fals al logiei, la camerele de cazare).

In acesta zona pierderile de caldura sunt majore , provacand un condens continuu care distrug materialele de compartimentare din acea zona care sunt din rigips- pereti exteriori si tavan fals.

3.2-Lucrari constructii si instalatii

Proiectul de reabilitare se intocmeste pe baza cunoasterii obiectului supus remedierii, in baza concluziilor expertizei tehnice si cu respectarea normativelor in vigoare.

In scopul intocmirii proiectului de reabilitare operatorul economic are obligatia de a vizita sediul C.E. Iasi. Se va intocmi un proces-verbal de vizitare locatie  semnat de reprezentantul operatorului economic si de responsabilul locatiei.

- Execuţie şarpantă acoperiş pe toata suprafata celor doua corpuri de cladire-soluţie care va trebui confirmată de expertiza tehnică;

- reabilitare a acoperisurilor pe suport semirigid.

- reabilitare tencuieli, finisaje, la pereti interiori şi exteriori;

- reabilitare zonelor cu punti termice la balcoane camere cazare;

- modernizare instalaţii sanitare,electrice,termice şi instalaţii ape pluviale (cu înlocuiri de elemente deteriorate);

- înlocuiri tavan fals degradat în urma infiltraţiilor;

- reabilitarea hidrizolatiilor verticale la soclu;

- inlocuire finisaje pardoseli - mochete deteriorate în urma infiltraţiilor;

- inlocuire finisaje pardoseli exterior –scari si la interior- la grupuri sanitare ;

- executie zugraveli interioare si tencuieli decorative exterioare la pereti si soclu;

- executie glafuri interioare si exterioare;

- refacere pardoseli din beton, fisurate –la garaje;

- refacere vopsitorii epoxidice la pardoseli garaje si pardoseli logii zona de cazare;

- refacere pavaje si trotuare in urma reabilitarilor hidroizolatiilor verticale  la soclu .

- modernizare reţea telefonie;

- mutarea tevilor  de gaz de pe fatade in vederea pregatirii lucrarilor de termosistem;

- introducere senzori de fum;

-  verificare si reabilitare priza pamant daca e cazul.

4. cerinte propuse

4.1 Generalitati

‘’…..Serviciu va fi  prestat sub directa indrumare a unui arhitect - denumit sef de proiect - cu drept de semnatura, cu diploma recunoscuta de statul roman, pentru proiectarea partii de arhitectura pentru obiective de investiţii cuprinse la toate categoriile de importanta a construcţiilor supraterane şi a celor subterane…” conform art. 9.a Legea 50/1991,(republicata), cu completarile si modificarile ulterioare, care va avea si rolul de sef de proiect;

Să acorde asistenţă tehnică pe toată durata de execuţie a lucrării, să stabilească modul de tratare a neconcordanţelor şi defectelor apărute în execuţie, de urmărire pe şantier a modului de aplicare a soluţiilor adoptate şi rezultatul finalizării acestora cu implicaţiile lor asupra proiectului iniţial;

4.2. Elaborarea documentatiei de proiectare :

Documentatia va contine:

4.2.1 Faza I.

Expertiza tehnica.

Expertiza se va  intocmi pentru stabilirea nivelului de asigurare la actiuni seismice, incadrarea cladirii intr-o clasa de risc seismic si masurile necesare pentru punerea in siguranta a cladirii , in vederea implementarii unui acoperis tip sarpanta.

4.2.2   Faza II

- Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii (DALI)- in 3 exemplare , la care partea economică se va preda in plic inchis si sigilat.

- Proiectul tehnic, caietul de sarcini si detaliile de executie (PTh + Cs , DE) – 5 exemplare , din care 4 exemplare fara valori si 1 exemplar cu valori (partea economică) care se va preda in plic inchis si sigilat.

- Toată documentaţia , pe faze , se va preda la beneficiar şi pe CD, după avizarea în CTA

ST Bacău a fiecărei faze în parte .

4.3. Durata de proiectare;

– faza I- Expertiza tehnica  50 zile si faza II DALI+PT+CS+DE – 100   de zile conform graficului de prestare(Anexa I); Proiectarea se va face conform normativelor si standardelor romanesti in vigoare.

4.4. Elaborarea documentatiei de tehnico- economice si formularele utilizate

- In DALI – va fi structurat conform HGR nr. 28/09-01-2008,  Anexa 3, va cuprinde minimum doua solutii si va fi prezentata evaluarea detaliata pentru fiecare din valorile cuprinse in devizul general, cu precizarea datei la care sunt considerate preturile unitare si a cursului de schimb lei – euro.

- Devizul general va fi structurat conform HGR nr. 28/09-01-2008. Se vor prevedea şi cheltuielile necesare cu recuperarea , depozitare şi transportul materialelor refolosibile , precum şi cele pentru colectarea şi transportul deşeurilor în locuri special destinate amenajarea terenului, conform prevederilor legale în vigoare.

- In proiectul tehnic

- Listele de cantitati de lucrari vor fi insotite de antemasurători detaliate pe fiecare articol de deviz:

- Cheluielile de aprovizionare se vor include in pretul de achizitie al fiecarui material , la pozitia material din articolul de deviz.

In partea economică din Proiectul tehnic,  se vor include următoarele:

a. Centralizator financiar al obiectelor.

b. Centralizator al categoriilor de lucrări

c. Liste de cantitărţi de lucrări , pe articole de deviz , cu valori si fara valori.

d. Liste de mobilier, dotari,utilaje cu valori si fara valori

e. Lista   resurse – materiale , cu valori;

4.5. Documentatia tehnico-economica va mai contine urmatoarele:

4.5.1. Planul  de management de mediu , format din „Planul de reducere a impactului asupra mediului„ , formular cod TEL 29.12.02.01 si „Planul de monitorizare”, formular cod TEL 29.12.02.02.

4.5.2. Plan de gestionare deseuri, formular cod :TEL 29.09.06;

4.5.3. Legislatia de mediu aplicabila;

4.5.4. plan de securitate şi sănătate in munca cnf. HG 300/2006, cu completarile si modificarile ulterioare.

5. Precizările din prezenta temă sunt minimale . De asemenea proiectanţii au obligaţia de a analiza şi de a prevedea în documentaţia de execuţie toate lucrările prevăzute de legislaţia şi prescripţiile tehnice  în vigoare privind amenajările solicitate prin temă.

6. Piesele desenate vor contine obligatoriu planuri de arhitectura cu situatia propusa , cat si relevee de structura.

Nota: Piesele desenate cu implicatie structurala vor avea in mod obligatoriu viza verificatorului de proiect cat si a expertului. Verificatorul de proiect si expertul trebuie sa fie atestati MLPAT, avand certificatele de atestare vizate la zi.

Responsabil lucrare                                     		 	                       Sef CE Iasi

Lavinia Tudorache                                                                    Cristian Gheorghita

VIZAT

Director Tehnic                                                                      Sef Serviciu Investitii

Vasile Dragusanu						                                             Carmen Mazare

ANEXA nr.1

GRAFIC  DE PRESTARE

privind  esalonarea  predării documentaţiilor tehnico – economice care fac obiectul contractului de prestare  servicii  : Elaborare expertiză tehnică in vederea modernizarii , DALI, documentaţia pentru obţinerea Certificatului de urbanism,  proiect tehnic , caiet de sarcini , dtac, detalii de execuţie şi  verificare  proiect de către verificatori tehnici atestaţi MLPTL , asistenta tehnica , pentru prestarea serviciului de proiectare ,, Modernizare cladire sediu CE Iasi”

| Nr crt | Denumirera fazei de proiectare | Termen de predare | Observatii |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Expertiză tehnică in vederea modernizarii (3ex) | 50 zile de la data primirii ordinului de începere pentru faza respectiva. | Expertiza tehnică in vederea modernizarii - construire sarpanta (3ex.) |
| 2. | Documentaţie pentru avizarea lucrarilor de interventie, dali, (3 ex) Documentaţia pentru obţinerea Certificatului de urbanism, (2 ex). | 30 zile de la data primirii ordinului de începere pentru faza respectiva. | - Impreună cu DALI (3 ex) se predă şi Documentaţia pentru obţinerea Certificatului de urbanism (2 ex.). - Documentatia va include toate avizele si acordurile (certificatul de urbanism, avize si acorduri solicitate prin certificatul de urbanism) necesare implementarii investitiei. |
| 3. | Proiect Tehnic + Caiete de Sarcini (5 ex) şi dtac (2ex.) | 50 zile de la data primirii ordinului de începere pentru faza respectiva. | Impreună cu PTh+Cs (5 ex) se preda la autoritatea contractanta şi dtac (2 exemplare). |
| 4. | DE (4 ex) | 20 zile de la data primirii ordinului de începere pentru faza respectiva. | - |
| 5. | Verificare proiect de catre verificatori de proiecte atestati de catre organismele in drept, MLPTL, (2 ex) | - | - Se preda la autoritatea contractanta semnata si stampilata de verificatorii de proiecte si de expertul tehnic. Referatele de verificare se predau in 2 (doua) exemplare originale , separat pentru faza DTAC cat si pentru faza PT |
| TOTAL DURATĂ DE ELABORARE SERVICII PROIECTARE |  | 150 zile | - |
| 6. | Asistenţă tehnică din partea proiectantului | De la începerea execuţiei lucrărilor până la semnarea Procesului verbal de recepţie finală. | - |

### SEF SERVICIU INVESTITII                                                                   RESPONSABIL LUCRARE

### CARMEN MAZARE                                                           LAVINIA  TUDORACHE