SPITAL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ

Bv. Prof.Dr. Iosif Bulbuca nr.10		       VIZAT:

Timişoara                                               Asist.Univ.Dr.Gheorghe Nodiţi	    MANAGER

Tel./fax 0356/43.31.14

Nr. 21637 din 25.08.20111

Documentaţia de atribuire

proiectare si executie lucrari de constructii

pentru investiţia

„Centrul de terapii genice şi celulare în tratamentul cancerului – ONCOGEN”

SECŢIUNEA I

FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI

I. a. Autoritatea contractantă

| Denumire: SPITAL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ TIMIŞOARA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Adresa: Bv.Prof.Dr.Iosif Bulbuca nr.10 |  |  |
| Localitate: Timişoara | Cod poştal: 300736 | Ţara: România |
| Persoana de contact: Cosmin Sergiu Muntean În atenţia: | Telefon: 0356/43.31.14 |  |
| E-mail: cosminsergium@yahoo.com | Fax: 0356/43.31.14 |  |
| Adresa de internet: Adresa autorităţii contractante: Bv.Prof.Dr.Iosif Bulbuca nr.10 |  |  |

I. b. Principala activitate sau activităţi ale autorităţii contractante

| [X] ministere ori alte autorităţi publice centrale inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local [ ] agenţii naţionale [ ] autorităţi locale [ ] alte instituţii guvernate de legea publică [ ] instituţie europeană/organizaţie internaţională [ ] alte specificaţii | [ ] servicii publice centrale [ ] apărare [ ] ordine publică/siguranţă naţională [ ] mediu [ ] afaceri economico-financiare [X] sănătate [ ] construcţii şi amenajări teritoriale [ ] protecţie socială [ ] recreere, cultură şi religie [ ] educaţie [ ] activităţi relevante [ ] energie [ ] apă [ ] poştă [ ] transport [ ] altele: |
| --- | --- |
| Autoritatea contractantă achiziţionează în numele altor autorităţi contractante Da [ ] Nu [X] |  |
| Alte informaţii şi/sau clarificări pot fi obţinute: | [X] la adresa mai sus menţionată |
|  | [ ] altele: |
| Data limită de primire a solicitărilor de clarificări Data 05.10.2011/ora limită 15,00/adresa: Bv.Prof.Dr.Iosif Bulbuca nr.10 Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări: 11.10.2011 Răspunsurile la solicitările de clarificări vor fi publicate în SEAP - www.e-licitatie.ro într-un document ataşat anunţului de participare. |  |

I. c. Căi de atac

| Eventuale contestaţii se pot depune: -fie la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor; -fie la autoritatea contractantă şi apoi la instanţa competentă |  |  |
| --- | --- | --- |
| Denumire: Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor |  |  |
| Adresa: Bv.Stavropoleos nr.6 Sector 3 |  |  |
| Localitate: Bucureşti | Cod poştal: 030084 | Ţara: România |
| E-mail: | Telefon: 021/310.46.41 |  |
| Adresa internet: | Fax: 021/310.46.42 |  |

I. d. Sursa de finanţare

| Proiect POSCCE-AP2: Competitivitate prin cercetare-dezvoltare şi inovare, D2.2:Investiţii în infrastructura de CDI şi dezvoltarea capacităţii administrative, O 2.2.1:Dezvoltarea infrastructurii C-D existente şi crearea de noi infrastructuri C-D (laboratoare, cemtre de cercetare)„Centru de terapii genice şi celulare în tratarea cancerului – ONCOGEN” | Proiect/program finanţat din fonduri comunitare Da [X] Nu [ ] |
| --- | --- |

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1. Descriere

| II.1.1) Denumire contract: Proiectare si executie lucrari de constructii pentru investiţia „Centru de terapii genice şi celulare în tratamentul cancerului – ONCOGEN” |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| II.1.2) Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare: Proiectare si executie lucrari de constructii pentru investiţia „Centru de terapii genice şi celulare în tratamentul cancerului – ONCOGEN” Timişoara, clădire nouă în curtea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara, Bv.Prof.Dr.Iosif Bulbuca nr.10 |  |  |  |
| (a) lucrări [X ] | (b) produse [ ] |  | (c) servicii [ ] |
| Proiectare şi execuţie [X] Realizare prin orice mijloace corespunzătoare cerinţelor specificate de autoritatea contractantă [ ] | Cumpărare [ ] Leasing [ ] Închiriere [ ] Cumpărare în rate [ ] |  | Categoria serviciului 2A 2B |
| Principala locaţie a lucrării Spital Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara | Principalul loc de livrare: |  | Principalul loc de prestare |
| Cod CPV: 45214631-2 - Lucrari de instalare de camere curate; 45214600-6 Construcţie de centre de cercetare 79930000-2 Servicii de proiectare specializată 71322000-1 Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice | Cod CPV: |  | Cod CPV:.................................... .................................... |
| II.1.3) Procedura se finalizează prin: Contract de achiziţie publică: [X] Încheierea unui acord-cadru: [ ] |  |  |  |
| II.1.4) Durata contractului de achiziţie publică Durata contractului de achizitie publica este de 20 de luni şi include durata prevazuta pentru proiectarea si executia lucrarilor solicitate, dar nu mai târziu de luna mai 2013. |  |  |  |
| II.1.5) Informaţii privind acordul-cadru: Nu este cazul |  |  |  |
| Acordul-cadru cu mai mulţi operatori nr.[ ] sau, dacă este cazul, nr.[ ] maxim al participanţilor la acordul-cadru vizat |  | Acordul-cadru cu un singur operator [ ], pe fiecare lot în parte, fără reluarea competiţiei |  |
| Durata acordului/cadru: Durata în ani [ ] sau luni [ ] Până la: |  |  |  |
| Posibilitatea de a relua competiţia cu semnatarii acordului-cadru da [ ] nu [] |  |  |  |
| II.1.6) Divizare pe loturi da [ ] nu [X] Ofertele se depun pe: un singur lot [ ] unul sau mai multe [ ] toate loturile [ ] Alte informaţii referitoare la loturi: |  |  |  |
| II.1.7) Ofertele alternative sunt acceptate da [ ] nu [X] |  |  |  |

II.2. Cantitate sau scopul contractului

II.2.1) Total cantităţi/prestaţii/servicii/lucrări: Proiectare si executie lucrari de constructii pentru investiţia „Centru de terapii genice şi celulare în tratamentul cancerului – ONCOGEN” conform Studiului de fezabilitate si Caietului de sarcini din documentatia de atribuire. Condiţii generale: Elaborarea documentaţiilor tehnice se va face cu raportare la studiul de fezabilitate, pus la dispoziţia ofertanţilor gratuit, în format electronic (piese scrise şi piese desenate) de către autoritatea contractantă. Ofertanţii vor avea în vedere ca documentaţiile tehnico-economice solicitate prin prezenta trebuie să respecte prevederile cuprinse în Ghidul solicitantului aferent POSCCE, CCE-AP2: Competitivitate prin cercetare-dezvoltare şi inovare, D2.2: Investiţii în infrastructura de CDI şi dezvoltarea capacităţii administrative, O2.2.1:Dezvoltarea infrastructurii C-D existente şi crearea de noi infrastructuri C-D (laboratoare, centre de cercetare) – adresa web: http://213.177.4.236/upload/ANCS%Ghidul20Solicitantului %20Infrastructuri.pdf Contractantul se obligă să întocmească documentaţiile necesare în vederea obţinerii avizelor şi acordurilor solicitate. Toate taxele aferente obţinerii acestor avize şi acorduri, cât şi taxele/costurile angajate cu verificarea de către verificatori autorizaţi a documentaţiilor tehnice vor fi suportate de către contractant. Toate documentaţiile tehnice, care fac obiectul prezentei proceduri, se vor preda beneficiarului de către contractant în 5 (cinci) exemplare (piese scrise şi desenate) şi în format electronic. Realizarea constructiei va fi facuta „la cheie” cu punerea in functiune a echipamentelor, utilajelor si instalatiilor tehnologice, de transport si/sau care tin de procesul tehnologic si/sau de functionalitatea constructiei. Ofertantii se vor conforma legislatiei, reglementarilor si normativelor romanesti si europene in vigoare privind lucrarile de constructii si realizarea de centre de cercetare-dezvoltare in domeniul medical, farmaceutic si al produselor medicinale.

II.2.2) Opţiuni da [ ] nu [X]

III. CONDIŢII SPECIFICE CONTRACTULUI

| III.1. Alte condiţii particulare referitoare la contract | Autoritatea contractantă optează pentru aplicarea prevederilor art.122, lit.i nr.34/2006 cu modificările şi completările ulterioare. |
| --- | --- |
| III.1.1. Contract rezervat | da [ ] nu [X] |
| III.1.2. Altele | da [ ] nu [X] |

IV. PROCEDURA

| IV.1) Procedura selectată Licitaţie deschisă [X] Licitaţie restrânsă [ ] Licitaţie restrânsă accelerată [ ] Dialog competitiv [ ] | Negociere cu anunţ de participare [ ] Negociere fără anunţ de participare [ ] Cerere de ofertă [ ] Concurs de soluţii [ ] |
| --- | --- |
| IV.2) Etapa finală de licitaţie electronică da [ ] nu [X] |  |
| IV.3) Legislaţia aplicată: - OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare. - HG nr. 925 /2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii cu modificarile si completarile ulterioare. - alte acte normative care reglementează achiziţiile publice ( vezi- www.anrmap.ro); -Legea 50/1991, republicată, privind autorizarea lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare. -Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii. -HG nr.28/2008 cu modificarile si completarile ulterioare privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii - Ghidul solicitantului aferent POSCCE, CCE-AP2: Competitivitate prin cercetare-dezvoltare şi inovare, D2.2: Investiţii în infrastructura de CDI şi dezvoltarea capacităţii administrative, O 2.2.1:Dezvoltarea infrastructurii C-D existente şi crearea de noi infrastructuri C-D (laboratoare, centre de cercetare) – adresa web: http://213.177.4.236/upload/ANCS%Ghidul20Solicitantului %20Infrastructuri.pdf - HG 402/20.04.2011 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici |  |

V. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECŢIE

| V.1) Situaţia personală a candidatului/ofertantului |  |
| --- | --- |
| Declaratie pe propria răspundere conform Ordinului nr.314/2010 | Cerinţă obligatorie: - Prezentarea si completarea Certificat de participare la licitaţie cu oferta independentă (model anexat) Solicitat [X] Nesolicitat [ ] |
| Declaraţii privind eligibilitatea | Cerinţă obligatorie: - Prezentarea şi completarea formularului nr.1 (model anexat) Solicitat [X] Nesolicitat [ ] |
| Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din O.U.G. nr.34/2006, actualizată | Cerinţe obligatorii: - Prezentarea şi completarea formularului nr.2 (model anexat) Solicitat [X] Nesolicitat [ ] - Certificatul de atestare fiscală eliberat de Administraţia Finanţelor Publice pentru obligaţiile de plată către bugetul consolidat al statului sau echivalent, original sau copie legalizată sau copii semnate si stampilate „conform cu originalul”, valabil la data deschiderii ofertelor Solicitat [X] Nesolicitat [ ] - Certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor şi taxelor locale sau echivalent, original sau copie legalizată sau copii semnate si stampilate „conform cu originalul”, valabil la data deschiderii ofertelor Solicitat [X] Nesolicitat [ ] |
| Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile articolului 69^1 din O.U.G. nr.34/2006, actualizată | Cerinţă obligatorie: - Prezentarea şi completarea formularului nr.3 (model anexat) Solicitat [X] Nesolicitat [ ] |
| Persoane juridice/fizice străine | Cerinţe obligatorii: - Persoanele juridice străine trebuie să prezinte documente edificatoare pentru dovedirea eligibilităţii în conformitate cu cerinţele solicitate de autoritatea contractantă. Pentru ofertanţii nerezidenţi se vor aplica prevederile art. 182 din O.U.G. nr. 34/2006 aprobată cu modificările şi completările ulterioare. - Documentele vor fi prezentate în original sau copie legalizată, însoţite de traducerea autorizată în limba română şi legalizată. |
| Declaratie privind calitatea de participant | Cerinţă obligatorie: - Prezentarea şi completarea formularului nr.4 (model anexat) Solicitat [X] Nesolicitat [ ] |
| V.2) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare) |  |
| Persoane juridice/fizice române | Cerinţe obligatorii: - Certificat de înregistrare emis de Oficiul Registrul Comerţului (copie) Solicitat [X] Nesolicitat [ ] - Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului, cu cel mult 30 de zile înainte de data deschiderii ofertelor, din care să rezulte că domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii. Din certificat trebuie sa rezulte faptul ca nu sunt inscrise mentiuni cu privire la aplicarea legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, sau ca societatea se afla in incapacitate de plata. Certificatul se va prezenta în original sau copie legalizată sau copii semnate si stampilate „conform cu originalul”, valabil la data deschiderii ofertelor. Solicitat [X] Nesolicitat [ ] |
| Persoane juridice/fizice străine | Cerinţe obligatorii: - Se vor prezenta documente care dovedesc o formă de înregistrare / atestare ori apartenenţă din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este rezident, în original sau copie legalizată, însoţite de traducerea autorizată în limba română şi legalizată. - Documentele trebuie să fie valabile la data deschiderii ofertelor şi să ateste faptul că ofertantul aparţine categoriei profesionale impuse de îndeplinirea contractului/în domeniile de activitate ale ofertantului sunt cuprinse activităţi necesare în vederea îndeplinirii contractului. |
| V.3) Situaţia economico-financiară |  |
| Informaţii privind situaţia economico-financiară Solicitat [X] Nesolicitat [ ] | Cerinţe obligatorii: - Prezentarea şi completarea formularului 5 -Informaţii generale -declararea cifrei de afaceri medie globală pe ultimii trei ani (2008, 2009, 2010). Solicitat [X] Nesolicitat [ ] - Bilanţuri contabile pe ultimii 3 ani (2008, 2009 şi 2010) vizate si inregistrate de organele competente, copie conform cu originalul, semnate şi ştampilate Solicitat [X] Nesolicitat [ ] Nota: Pentru asigurarea capacitatii financiare de sustinere a contractului este necesar un rezultat al exercitiului financiar pozitiv. |
| V.4) Capacitatea tehnică şi/sau profesională |  |
| Informaţii privind capacitatea tehnică Solicitat [X] Nesolicitat [ ] | Cerinţe obligatorii: - Lista principalelor prestări de servicii de proiectare în ultimii 3 ani conform formularului 6 (model anexat) - Lista principalelor lucrari de constructii executate in ultimii 5 ani conform formularului 7 (model anexat); - Experienta similara - Nivel minim solicitat Se vor completa: - Fişele de experienţă similară completate conform formularului 8 pentru contractele a căror obiecte au fost servicii de proiectare similare. Fişele de experienţă similară vor fi însoţite de copii după contract, procese verbale de predare primire a proiectului respectiv şi recomandare din partea beneficiarului proiectului. Pentru a fi declarat calificat ofertantul va prezenta cel putin un contract prestat în ultimii 3 ani al cărui obiect este de aceeaşi natură şi complexitate cu serviciile care urmeaza a fi prestate, în valoare de minim 218.000 lei, exclusiv TVA. - Fise de exeperienta similara completate conform formularului 9 pentru contracte ale caror obiecte au fost executia de lucrari de constructii similare. Fişele de experienţă similară vor fi însoţite de copii după contract, procese verbale de recepţie la terminarea lucrărilor şi recomandare din partea beneficiarului. Pentru a fi declarat calificat ofertantul va prezenta maxim 3 contracte executate în ultimii 5 ani de natură şi complexitate similare lucrarilor ce fac obiectul contractului, a căror valoare cumulată să fie de minim 10.250.000 lei, exclusiv TVA. - Declaraţie privind efectivul mediu anual al personalului angajat şi al cadrelor de conducere conform formularului 10 (model anexat) - Informaţii referitoare la personalul de conducere (model anexat) Formular 11 Notă: Se va prezenta numărul şi structura personalului responsabil direct de îndeplinirea contractului. Cerinţă minimală obligatorie: Ofertanţii vor face dovada că dispun de cel puţin următorul personal de specialitate necesar pentru îndeplinirea contractului: Pentru proiectare: - 1 arhitect, membru OAR, cu drept de semnătură conform Legii 184/2001 modificată şi completată cu Legea 43/2004; - 2 ingineri proiectanţi structuri de rezistenţă, din care cel puţin unul cu vechime în proiectare de cel puţin 5 ani; - 2 ingineri instalaţii, din care cel puţin unul cu vechime în proiectare de cel puţin 5 ani; - 1 topometrist autorizat ANCPI/OCPI; - 1 spexialist verificator de proiecte de construcţii, atestat tehnico-profesional cel puţin pe domeniile de construcţii şi arhitectură A1 şi B1 Pentru execuţia lucrărilor: - 1 manager general de proiect, cu experienţă profesională relevantă în această calitate, dovedită prin coordonarea a cel putin unui proiect similar din punct de vedere al complexitătii; - 1 şef de şantier cu studii de inginerie - construcţii şi o vechime în specialitate de cel puţin 5 ani, cu implicarea în această calitate în cel putin un proiect similar din punct de vedere al complexitătii; - 1 şef de şantier adjunct cu studii de inginerie - construcţii şi o vechime în specialitate de cel puţin 3 ani, cu implicarea în această calitate în cel putin un proiect similar din punct de vedere al complexitătii; - 1 responsabil tehnic cu executia (RTE) atestat tehnico-profesional pentru domeniul de construcţii I; - 2 responsabili cu calitatea (CQ) dintre care cel putin unul atestat ca expert tehnic pentru oricare doua dintre specialitatile de instalatii (Is, It, Ig, Ie) sau pentru ansamblu (construcţii, instalaţii). Pentru personalul de specialitate mai sus menţionat ofertantul va prezenta în copie certificată pentru conformitate cu originalul următoarele documente: - CV-uri din care să rezulte studiile, pregătirea şi experienţa profesională, calificarea si atestarea profesională; - diplome privind specializarea personalului (studiile, pregătirea profesională, calificarea si atestarea profesională); - autorizaţii/certificate de atestare profesională şi legitimaţiile aferente (aflate în termen de valabilitate la data deschiderii ofertelor) sau, după caz, deciziile de numire pentru poziţia respectivă. - Completarea şi prezentarea formularului 12. (Declaraţie privind utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de execuţie de lucrări). Nota: Se vor prezenta dotarile disponibilizate pentru prestarea serviciilor şi executia lucrarii. Ofertantul trebuie să facă dovada că dispune de dotari si utilaje necesare pentru îndeplinirea contractului de execuţie indiferent de forma de detinere (proprietate, chirie sau concesiune). Totodată ofertantul trebuie să facă dovada că deţine statie topo şi Licenţe software MS Office, Arhicad sau Autocad sau echivalent tip CAD, necesare în activitatea de proiectare. Pentru a face dovada disponibilitătii utilajelor/echipamentelor în cauză respectiv utilizarea acestora cu respectarea prevederilor legale şi normativelor tehnice aplicabile, ofertantul trebuie să prezinte, în funcţie de situaţia specifică fiercărui utilaj în parte, copii după următoarele documente: facturi deţinere/contracte chirie sau concesiune, rapoartele de inspecţie/ITP aflate în termen de valabilitate, RCA si licente conforme si valabile pentru utilajele autorizate să circule pe drumurile publice, pentru staţia de betoane autorizaţia mediu care atestă funcţionarea in conditii legale. |
| Informaţii privind subcontractanţii Solicitat [X] Nesolicitat [ ] | Cerinţe obligatorii: - Se solicită completarea formularului 13 (Declaraţia privind partea / părţile din contract care sunt îndeplinite de subcontractanţi şi specializarea acestora). Notă: Se prezintă lista subcontractorilor si acordurile de subcontractare, precum si specializarea acestora/autorizare activitate subcontractata. În cazul în care nu există subcontractanţi, se va prezenta declaraţia cu menţiunea “Nu este cazul” în coloana – Denumire subcontractant din tabelul prevăzut în Fomularul 13 . |
| Informaţii privind asociaţii Solicitat [X] Nesolicitat [ ] | Cerinţe obligatorii: În cazul asocierii, mai multor operatori economici: - Cerinţele privind eligibilitatea, înregistrarea, trebuie să fie îndeplinite de fiecare asociat, prezentându-se în acest sens documentele prevăzute la cap.V.1) şi V.2) - Cerinţele privind capacitatea tehnică şi capacitatea economico-financiară (cap.V.3) şi V.4)) trebuie să fie îndeplinite prin cumul de grupul de asociaţi, prezentându-se în acest sens documentele necesare - Cerinţele privind standardele de asigurare a calităţii, standardele de protecţie a mediului şi standardele de management al sănătăţii şi securităţii în muncă trebuie să fie prezentate de fiecare asociat. Se va prezenta acordul de asociere (Formularul 14) care trebuie să conţină cel puţin: - Lista tuturor asociaţilor cu datele de identificare ale acestora şi cu specificarea reprezentantului legal - Nominalizarea liderului de asociaţie - Clauze privind răspunderea solidară a asociaţilor pentru îndeplinirea contractului - Clauze în care asociaţii sunt obligaţi să rămână în asociaţie pe întreaga durată a contractului, în situaţia în care oferta este declarată câştigătoare - Clauze privind categoriile de servicii/lucrări care vor fi prestate/executate de fiecare asociat şi valoarea acestora |
| NOTĂ: În cazul în care ofertantul îşi demonstrează situaţia economică şi financiară, precum şi/sau capacitatea tehnică şi/sau profesională invocând şi susţinerea acordată de o terţă persoană, conform art. 186 şi art. 190 din OUG 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, atunci acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică, prin care aceasta confirmă faptul că va pune la dispoziţia ofertantului resursele invocate. Persoana care asigură susţinerea economic/financiară şi/sau tehnică/ profesională nu trebue să se afle în situaţia care determină excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 din OUG 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare. (Formulare 15,16,17, 18) |  |
| V.5.) Standarde de asigurare a calităţii Solicitat [X] Nesolicitat [ ] | Cerinţă obligatorie - Ofertantul trebuie sa faca dovada ca are implementat si certificat sistemul de management al calităţii ISO 9001 sau echivalent în domeniul aferent obiectului prezentului contract, valabil la data deschiderii ofertelor (copie certificat) |
| V.6.) Standarde de protecţie a mediului Solicitat [X] Nesolicitat [ ] | Cerinţă obligatorie - Ofertantul trebuie sa faca dovada ca are implementat si certificat sistemul de management al mediului ISO 14001 sau echivalent, în domeniul aferent obiectului prezentului contract, valabil la data deschiderii ofertelor (copie certificat) |
| V.7.) Standardele de sănătate şi securitatei în muncă Solicitat [X] Nesolicitat [ ] | Cerinţă obligatorie - Ofertantul trebuie sa faca dovada ca are implementat si certificat standardul privind managementul sanatatii si securitatii ocupatonale OHSAS 18001 sau echivalent valabil la data deschiderii ofertelor (copie certificat) |
| V. 8) Indeplinire cerinte minime obligatorii |  |
| Ulterior depunerii ofertelor şi deschiderii acestora nu este permisă completarea documentelor care dovedesc îndeplinirea cerinţelor de calificare. Oferta depusa de un ofertant care nu îndeplineşte/nu prezinta una sau mai multe dintre cerinţele de calificare stabilite în documentaţia de atribuire va fi considerată inacceptabilă în conformitate cu prevederile art.36 alin.1 lit.b din H.G. nr.925/2006, actualizată şi respinsă în baza art.81 din aceeaşi Hotărâre. |  |

VI. PREZENTAREA OFERTEI

| VI.1) Limba de redactare a ofertei | - Oferta şi documentele care însoţesc oferta vor fi elaborate şi prezentate în limba română - Pentru ofertanţii străini (înregistraţi în alte ţări) se acceptă prezentarea documentelor emise de instituţii, autorităţi sau organisme oficiale în limba oficială a ţării respective, dar numai dacă sunt însoţite de traducere autorizată în limba română. |
| --- | --- |
| VI.2) Perioada de valabilitate a ofertei | 90 de zile de la data deschiderii ofertelor |
| VI.3) Garanţia de participare Solicitat [X] Nesolicitat [ ] | Cerinţă obligatorie: Cuantumul garanţiei de participare: 250.000,00 lei. Reducere 50% pentru IMM-uri definite conform Legii 346 / 2004 republicată. Dacă societatea participantă la procedura de achiziţie este IMM, va prezenta împreună cu garanţia de participare şi actul doveditor conform art.7 din Legea nr. 346/2004, actualizată, respectiv Formularul “Declaraţie privind încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii” – Anexa 1 la Legea nr. 346/2004 actualizată. Observaţie: În cazul în care ofertantul a constituit garanţia de participare la procedura de achiziţie publică în calitate de IMM (50% din valoarea garanţiei de participare) şi nu face dovada că este IMM conform aliniatului precedent, oferta va fi respinsă la deschidere. Pentru a se putea prevala de prevederile art. 16 alin. 2 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării intreprinderilor mici şi mijlocii toţi membrii unei asociaţii vor avea obligaţia prezentarii declaraţiei privind încadrarea în categoria IMM. Modul de constituire a garanţiei de participare: - Scrisoare de garanţie bancară (în original) în favoarea autorităţii contractante eliberată de o bancă din România sau, după caz, de o bancă din străinătate - Formularul nr.20 - Ordin de plată cu condiţia confirmării acestora de către banca emitentă până la data deschiderii ofertelor în contul IBAN –RO91 TREZ 6215 005X XX00 0320, Trezorerie Timişoara; - conform prevederilor art.86 din H.G. nr.925/2006, actualizată, care se prezintă în original, în cuantumul şi pentru perioada prevăzută în documentaţia de atribuire. Perioada de valabilitate a garanţiei de participare: - 90 de zile de la data de deschidere a ofertelor. Garanţia de participare se va introduce in plicul exterior al ofertei. Ofertele care nu prezintă dovada garanţiei de participare constituită în cuantumul, forma si avand perioada de valabilitate solicitate mai sus nu se vor deschide, fiind respinse la deschidere ca inacceptabile, în conformitate cu prevederile art.36 alin.1, lit.a coroborat cu art.33, alin.3, lit.b din H.G. nr.925/2006, actualizată. Aceste oferte vor fi returnate cu plicurile interioare nedeschise. În conformitate cu prevederile art.87 din H.G. nr.925/2006, actualizată, Autoritatea contractantă are dreptul de a retine garanţia pentru participare, ofertantul pierzand astfel suma constituită, atunci când acesta din urma se afla în oricare dintre următoarele situaţii: a) îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia; b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, nu constituie garanţia de buna execuţie în perioada de valabilitate a ofertei si, oricum, nu mai târziu de 7 zile de la semnarea contractului; c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, refuza sa semneze contractul de achiziţie publica/acordul-cadru în perioada de valabilitate a ofertei; În cazul depunerii unei contestatii, daca CNSC respinge contestatia depusa, autoritatea contractanta va retine din garantia de participare cuantumul stabilit in conformitate cu art. 278^1 din OUG. 34/2006, actualizată. Garantia de participare se va restitui in conformitate cu art.88 din H.G. 925/2006, actualizată. |
| VI.4) Modul de prezentare a propunerii tehnice | Vizitarea amplasamentului lucrarii: In vederea intocmirii propunerii tehnice ofertantul are dreptul sa participe la vizitarea amplasamentului si sa examineze amplasamentul lucrarii si sa obtina toate informatiile care pot fi necesare in vederea elaborarii ofertei. Vizitarea amplasamentului se va solicita in scris de catre ofertant, printr-o adresa trimisa pe fax la autoritatea contractantă, nr. 0356-433114, iar după comunicarea aprobării aceasta se va desfăşura doar cu însoţirea de către un reprezentant al autorităţii contractante. Notă: Autoritatea contractanta recomanda ofertantului sa viziteze si sa examineze amplasamentul ce va constitui santierul de lucrari, imprejurimile sale si sa obtina toate informatiile care pot fi necesare pentru pregatirea ofertei. Costurile vizitarii santierului vor fi in intregime suportate de ofertant. |
|  | Propunerea tehnică se va elabora astfel incât aceasta să respecte in totalitate cerinţele prevazute la Secţiunea II - Caietul de sarcini. Propunerea tehnică va fi redactata cu claritate în structurare şi coerenţă în prezentare şi va trebui să răspundă în detaliu la toate punctele. Propunerea tehnică va trebui să permită identificarea cu uşurinţă a corespondenţei cu specificaţiile tehnice minime din Caietul de Sarcini. Cerinţe obligatorii Propunerea tehnică se va elabora astfel încât să fie abordate următoarele aspecte: - Memoriul de prezentare a soluţiilor tehnice trebuie să cuprindă obligatoriu şi detaliat: - Soluţiile tehnice de arhitectură; - Soluţiile tehnice de structuri de rezistenţă; - Soluţiile tehncie de instalaţii generale specifice construcţiilor; - Soluţiile tehnice de instalaţii necesare funcţionării Centrului de terapii genice şi celulare în tratamentul cancerului-ONCOGEN - Soluţiile tehnice integrate aferente performanţei energetice a construcţiei Ofertanţii vor prezenta calculul detaliat al costului anual de exploatare şi mentenanţă privind soluţiile tehnice propuse. Acesta va fi însoţit de justificările tehnice care să demonstreze rezultatele obţinute. - Descrierea modului de realizare si a duratei de realizare pe obiecte Oferta va cuprinde obligatoriu propunerea privind duratele de realizare atat a documentaţiei cat si a intregii constructii, pe obiecte, in forma grafica si explicitata, ţinând cont de termenele maxime de prestare impuse de autoritatea contractantă, respectiv 75 de zile pentru predarea documentatiei tehnice conform caietului de sarcini; termenul final pentru realizare constructie este luna februarie anul 2013; termenul final pentru realizare laboratoare tip „camera alba” si predare catre beneficiar la terminarea lucrarilor este luna mai anul 2013. Graficul de prestare propus va cuprinde toate fazele de proiectare (Fazele de proiectare solicitate: - proiect tehnic + caiete de sarcini; - detalii de execuţie; - verificare proiect tehnic; - autorizatie de construire; - asistenţă tehnică pe perioada execuţiei lucrărilor) Graficul de prestare va fi însoţit de resursele alocate pentru fiecare fază. În acest sens se va prezenta numărul şi structura personalului mobilizat/implicat în realizarea lucrării pe faze şi specialităţi. - Descrierea succinta a modului in care prestatorul a inteles obiectivele proiectului, a modului in care va conlucra cu dirigintele de santier, a modului de tratare a neconformitatilor aparute si constatate, a neconcordantelor dintre situatiile de pe teren si prevederile documentatiei de executie, a modificarilor necesare, a derogarilor de la proiect, a modificarilor in documentatie in timpul executiei, a sistemului intern de raportare si extern pe care doreste sa-l implementeze pe parcursul executiei lucrarilor. |
| VI.5) Modul de prezentare a propunerii financiare | Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta să furnizeze toate informaţiile solicitate cu privire la preţ, precum şi la alte condiţii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului. Preţul din propunerea financiară va fi exprimat în lei şi euro, preţul în lei va rămâne ferm pe perioada de derulare a contractului. Cursul de schimb utilizat pentru determinarea echivalentei leu/euro este cel comunicat de BNR la data de 10.10.2011. Preţul exprimat în euro se va utiliza în scopul monitorizării procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică. Cerinţe obligatorii: - Prezentarea şi completarea: - Formularului nr.19 - Anexei la Formularul de ofertă Valoarea totală = valoarea proiectarii + valoarea lucrarilor de construcţii + valoarea realizării compartimentelor GMP şi BSL 2 Se va prezenta modul de tarifare a serviciilor de proiectare, cu evidenţierea distinctă a valorilor pe fiecare fază de proiectare (proiect tehnic şi caiete de sarcini, verificare tehnică de specialitate, autorizaţie de construire, detalii de execuţie, asistenţă tehnică) şi a tarifului pe ora de proiectare. Fundamentarea economică a ofertei se va face în conformitate cu Manualul de exercitare a profesiei de arhitect, emis prin Ordinul Arhitecţilor din România şi cu respectarea prevederilor cuprinse la art.361 din HG 925/2006 modificată. Valoarea lucrărilor de construcţie, respectiv a lucrărilor de instalare “camera albă” vor rezulta ca urmare multiplicării suprafeţelor construite desfăşurate ale acestora cu preţurile aferente. Preţurile unitare pe metrul pătrat construit desfaşurat, atât în ceea ce priveşte construcţia, cât şi în ceea ce priveşte instalarea “camerei albe” utilizate la întocmirea ofertei, vor rezulta din analizele de preţ întocmite de ofertant, pe baza propriilor sale consumuri de resurse (materiale, tehnologii, manoperă, utilaje şi transport), precum şi pe baza preţurilor şi a tarifelor acestor resurse, de la furnizori, valabile la data întocmirii ofertei. În formarea valorii totale ofertate se vor cuprinde toate cheltuielile directe, cheltuielile legate de manoperă, transport, aprovizionare, taxele şi impozitele considerate ca obligaţii legale ale contractanţilor, cheltuielile indirecte, profitul, taxele obţinere avize/autorizaţii, şi altele dacă este cazul, exclusiv TVA – ul. Dacă în momentul evaluării ofertelor se constată erori artimetice, acestea se pot corecta numai cu acceptul ofertantului. În cazul în care ofertantul nu acceptă corecţia acestor erori, atunci oferta se consideră a fi neconformă. |
| VI.6) Modul de prezentare a ofertei | 1) Ofertele vor fi depuse la adresa autorităţii contractante: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara (SCJUT), B-dul Prof.dr.Iosif Bulbuca, nr. 10, Timişoara, Registratură. 2) Denumirea compartimentului / serviciului care înregistrează: Registratură. 3) Modul de prezentare a ofertei: Oferta se va prezenta într-un plic exterior marcat cu: - denumirea şi obiectul licitaţiei; - denumirea şi adresa autorităţii contractante; - inscripţia „A nu se deschide înainte de 18.10.2011, ora 1200” precum şi denumirea contractului de achiziţie publică. În plicul exterior se va introduce: - dovada garanţiei de participare însoţită de declaraţia privind încadrarea în categoria intreprinderilor mici şi mijlocii (daca este cazul); - Formularul 4 – Declaraţie privind calitatea de participant la procedura: - Împuternicirea reprezentantului operatorului economic, prezent la deschidere; - 2 plicuri – ORIGINAL şi COPIE. Cele 2 plicuri ORIGINAL şi COPIE vor fi marcate fiecare cu: - denumirea şi obiectul licitaţiei; - numele şi adresa autorităţii contractante, - numele ofertantului; - denumirea plicului respectiv; şi vor conţine fiecare 3 plicuri, marcate corespunzator: - „Documente de calificare” (se vor introduce într-un plic) - „Propunerea tehnică” (se va introduce într-un plic) - „Propunerea financiară”(se va introduce într-un plic) În eventualitatea unei discrepanţe între original şi copii, va prevala originalul. Ofertantul va numerota, va semna şi va ştampila fiecare pagină a ofertei depuse şi a documentelor care însoţesc oferta; Ofertantul va anexa un opis al documentelor prezentate. Ofertantul va suporta toate costurile asociate elaborării şi prezentării ofertei sale, precum şi costurile documentelor care o însoţesc, iar autoritatea contractantă nu va fi responsabilă sau răspunzătoare pentru costurile respective. NOTA: La depunerea ofertelor, ofertanţii trebuie să respecte toate instrucţiunile, formularele, caietul de sarcini, prevederile contractuale cuprinse în această documentaţie de atribuire. Transmiterea unei oferte care nu conţine toate informaţiile şi documentele cerute, până la termenul limită specificat de depunere a ofertelor, va putea duce la respingerea acesteia. |
| VI.7) Data şi ora limită de depunere a ofertelor | 18.10.2011 ora 1100 Autoritatea contractanta nu este raspunzatoare de ofertele depuse la altă adresă decât cea specificată. Ofertele prezentate după data şi ora limită vor fi declarate oferte întârziate şi se vor returna nedeschise. |
| VI.8) Posibilitatea retragerii sau modificării ofertei | Modificarea şi retragerea ofertei se poate face doar cu o solicitare prealabilă şi numai înainte de data şi ora limită de depunere a ofertei. |
| VI.9) Deschiderea ofertelor | Ofertele vor fi deschise în şedinţa de deschidere la sediul SCJUT. Documentaţia de atribuire se obţine de pe site-ul S.E.A.P. Obs. Toate răspunsurile de clarificări, amendamente vor fi publicate pe site-ul www.e-licitatie.ro (S.E.A.P.). Pot participa reprezentaţi ai firmelor participante, nominalizaţi pe bază de împuternicire privind calitatea de participant la procedură conform formularului nr.4 (model anexat). |
| VI.10. Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: | 18.10.2011, ora 1200 – B-dul Prof.dr. Iosif Bulbuca, nr.10 – sediul S.C.J.U.T. |

VII. CRITERII DE ATRIBUIRE

VII.1) Preţul cel mai scăzut [X] Preţul comparat este valoarea totală, exclusiv TVA .

VII.2) Cea mai avantajoasă ofertă tehnico-economică [ ]

VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI/ÎNCHEIEREA ACORDULUI CADRU

| VIII.1) Ajustarea preţului contractului | Da [ ] Nu [X] |
| --- | --- |
| VIII.2) Garanţia de bună execuţie a contractului Da [X] Nu [ ] | În cuantum de 5% din valoarea contractului fără TVA. Formularul nr.21 (model anexat) Reducere 50% pentru IMM-uri definite conform Legii 346 / 2004 republicată. Pentru a se putea prevala de prevederile art. 16 alin. 2 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării intreprinderilor mici şi mijlocii toţi membrii unei asociaţii vor avea obligaţia prezentarii declaraţiei privind încadrarea în categoria IMM. Garanţia de bună execuţie trebuie constituită în termen de maximum 7 zile de la data semnării contractului de către ambele părţi. |

Director Financiar-Contabil				Întocmit,

Ing.ec. Maria Saracan					ing. Cosmin Sergiu Muntean

SECŢIUNEA II - CAIET DE SARCINI

Prevederile cuprinse în Caietul de Sarcini fac parte integrantă din documentaţia de atribuire a contractului de achizitie publica şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Cerinţele precizate în Caietul de Sarcini sunt considerate ca fiind minimale. Orice ofertă de bază prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de Sarcini, va fi luată în considerare numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale din Caietul de Sarcini.

SECŢIUNEA III

Secţiunea III conţine formularele destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea şi prezentarea ofertei şi a documentelor care o însoţesc şi, pe de altă parte, să permită comisiei de evaluare examinarea şi evaluarea rapidă şi corectă a tuturor ofertelor depuse.

Fiecare ofertant care participă, în mod individual sau ca asociat la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, are obligaţia de a prezenta formularele prevăzute în cadrul acestei secţiuni completate în mod corespunzător şi semnate de persoanele autorizate.

Următoarele formulare trebuie completate şi prezentate în limba română, sau traduse şi legalizate în limba română:

Declaratie pe propria raspundere conform Ordinului nr.314/2010  - Certificat de participare la licitaţie cu ofertă independentă

Formularul 1 (Declaraţia privind eligibilitatea)

Formularul 2 (Declaraţia privind neîncadrarea în prevederile articolului 181 din O.U.G.nr.34/2006, actualizată)

Formularul 3 (Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 69^1)

Formularul 4 (Declaraţia privind calitatea de  participant la procedură)

Formularul 5 (Informaţii generale)

Formularul 6 (Declaraţie privind lista principalelor prestări de servicii în ultimii 3 ani)

Formularul 7 (Declaraţie privind lista principalelor lucrări executate în ultimii 5 ani)

Formularul 8 Fişă de experienţă similară pentru prestările de servicii

Formularul 9 Fişă de experienţă similară pentru execuţile de lucrări

Formularul 10 (Declaraţia privind efectivul mediu anual al personalului angajat şi al cadrelor de conducere)

Formularul 11 Informaţii referitoare la personalul de conducere

Formularul 12 Declaraţie privind utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de proiectare si executie de lucrari

Formularul 13 (Declaraţie privind partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de subcontractanţi şi specializarea acestora )

Formularul 14  Acord de asociere

Formularul 15  Angajament privind susţinerea financiară a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici

Formularul 16 Angajament privind susţinerea tehnica si profesională a ofertantului /candidatului/grupului de operatori economici

# Formularul 17  Declaraţie terţ susţinător tehnic şi profesional

# Formularul 18  Declaraţie terţ susţinător tehnic şi profesional (utilaje)

Formularul 19  (Formularul de ofertă)

Anexa la Formularul de oferta

Formularul 20 (Scrisoare de garanţie bancară de participare)

Formularul 21 (Scrisoare de garanţie bancară de bună execuţie)

Declaraţie pe propria răspundere conform ordinului nr.314/2010

-Certificat de participare la licitaţie cu ofertă independentă-

I. Subsemnatul/Subsemnaţii, ........................., reprezentant/reprezentanţi legali al/ai ............................., întreprindere/asociere care va participa la procedura de achiziţie publică organizată de ............................., în calitate de autoritate contractantă, cu nr. .......................... din data de ........................,

certific/certificăm prin prezenta că informaţiile conţinute sunt adevărate şi complete din toate punctele de vedere.

II. Certific/Certificăm prin prezenta, în numele ................................., următoarele:

1. am citit şi am înţeles conţinutul prezentului certificat;

2. consimt/consimţim descalificarea noastră de la procedura de achiziţie publică în condiţiile în care cele declarate se dovedesc a fi neadevărate şi/sau incomplete în orice privinţă;

3. fiecare semnătură prezentă pe acest document reprezintă persoana desemnată să înainteze oferta de participare, inclusiv în privinţa termenilor conţinuţi de ofertă;

4. în sensul prezentului certificat, prin concurent se înţelege oricare persoană fizică sau juridică, alta decât ofertantul în numele căruia formulăm prezentul certificat, care ofertează în cadrul aceleiaşi proceduri de achiziţie publică sau ar putea oferta, întrunind condiţiile de participare;

5. oferta prezentată a fost concepută şi formulată în mod independent faţă de oricare concurent, fără a exista consultări, comunicări, înţelegeri sau aranjamente cu aceştia;

6. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte preţurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenţia de a oferta sau nu la respectiva procedură sau intenţia de a include în respectiva ofertă elemente care, prin natura lor, nu au legătură cu obiectul respectivei proceduri;

7. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte calitatea, cantitatea, specificaţii particulare ale produselor sau serviciilor oferite;

8. detaliile prezentate în ofertă nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent înainte de momentul oficial al deschiderii publice, anunţată de contractor.

III. Sub rezerva sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare, declar/declarăm că cele consemnate în prezentul certificat sunt adevărate şi întrutotul conforme cu realitatea.

Ofertant,                  							Data

...............

Reprezentant/Reprezentanţi legali

(semnături)

Formular nr. 1

Operator economic

..........................

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .................................................. (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca nu ma aflu în situaţia prevăzută la <LLNK 12006    34180 302 180 58>art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin <LLNK 12006   337 10 201   0 18>Legea nr. 337/2006, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitiva a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, frauda şi/sau spalare de bani.

Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării .............                Operator economic,

................................

(semnatura autorizata)

Formular nr. 2

Operator economic

_________________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

privind neincadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din

<LLNK 12006    34180 301   0 45>Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006

Subsemnatul(a) ........................ (denumirea, numele operatorului economic), în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de (se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publica având ca obiect .................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV), la data de .................. (zi/luna/an), organizată de ...................... (denumirea autorităţii contractante), declar pe propria răspundere ca:

a) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator judiciar sau activităţile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;

b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a);

c) mi-am îndeplinit obligaţiile de plata a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit pana la data solicitată .................;

d) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitiva a unei instanţe judecătoreşti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională.

Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Înţeleg ca în cazul în care aceasta declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Operator economic,

........................

(semnatura autorizata)

Formular 3

OPERATOR ECONOMIC

_____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 69^1

Subsemnatul(a).................................................. [se insereaza numele operatorului economic-persoana juridică], în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de ......................... [ se menţionează procedura] pentru achizitia de ........................................................................... [se inserează, după caz, denumirea podusului, seviciului sau lucrării şi codul CPV], la data de .............. [se inserează data], organizată de ................................................ [se inserează numele autorităţii contractante],

declar pe proprie răspundere că nu sunt in situatia prevazuta in  art. 69^1 din  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ   Nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare :

ART. 69^1

Ofertantul/Candidatul/Ofertantul asociat/Subcontractantul care are drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere sau de supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv sau care se află în relaţii comerciale, astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 69 lit. a), cu persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante este exclus din procedura de atribuire.

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Operator economic,

……………………

Formular nr. 4

Operator economic

_________________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA

1. Subsemnatul__________________, reprezentant împuternicit al ...................... (denumirea operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publica ............... (se menţionează procedura), având ca obiect ................. (denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV), la data de ....... (zi/luna/an), organizată de ....................... (denumirea autorităţii contractante), particip şi depun oferta:

[ ] în nume propriu;

[ ] ca asociat în cadrul asociaţiei ..............................;

[ ] ca subcontractant al .........................................;

(Se bifeaza opţiunea corespunzătoare)

2. Subsemnatul declar ca:

[ ] nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici;

[ ] sunt membru în grupul sau reţeaua a carei lista cu date de recunoaştere o prezint în anexa.

(Se bifeaza opţiunea corespunzătoare)

3. Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publica sau, în cazul în care vom fi desemnaţi castigatori, pe parcursul derulării contractului de achiziţie publica.

4. De asemenea, declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................ (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legatura cu activitatea noastră.

Operator economic,

........................

(semnatura autorizata)

FORMULARUL 5

Operator economic

_____________________

(denumirea/numele)

INFORMATII GENERALE OFERTANT

1. Denumirea/numele:

2. Codul fiscal:

3. Adresa sediului central:

4. Telefon:

Fax:

E-mail:

5. Certificatul de inmatriculare/inregistrare _________________________

(numarul, data si locul de inmatriculare/inregistrare)

6.Obiectul de activitate, pe domenii: __________________________________________________

(in conformitate cu prevederile din statutul propriu)

7.Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: _______________________________________________________

(adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare)

8. Principala piata a afacerilor:

9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

______________________________________________________________________

Cifra de afaceri anuala                               Cifra de afaceri anuala

Anul                               la 31 decembrie                                          la 31 decembrie

(mii lei)                                                 (echivalent euro)

______________________________________________________________________

2010

______________________________________________________________________

2009

______________________________________________________________________

2008

______________________________________________________________________

Media anuala:

Operator economic,

_______________

(semnatura autorizata)

Formular nr. 6

Operator economic

_________________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR PRESTĂRI DE SERVICII ÎN ULTIMII 3 ANI

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .................. (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ............. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legatura cu activitatea noastră.

Operator economic,

....................................

(semnatura autorizata)

| Nr.crt. | Obiectul contractului | Codul CPV | Denumirea/numele beneficiarului/ clientului Adresa | Calitatea prestatorului | Preţul total al contractului | Procent îndeplinit de prestator (%) | Cantitatea (UM) | Perioada de derulare a contractului |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

Operator economic,

....................................

(semnatura autorizata)

Formular nr. 7

Operator economic

_________________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMII 5 ANI

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ..................................... (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ............. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legatura cu activitatea noastră.

Operator economic,

........................

(semnatura autorizata)

| Nr. crt. | Obiectul contractului | Codul CPV | Denumirea/ numele Achizitorului/ clientului Adresa | Calitatea executantului *) | Preţul total al contractului | Procent executat (%) | Cantitatea (U.M.) | Perioada de derulare a contractului **) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

Operator economic,

........................

(semnatura autorizata)

_____________

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat; subcontractant.

**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a contractului.

Formular 8

CANDIDATUL/OFERTANTUL

_____________________

(denumirea/numele)

EXPERIENTA SIMILARA*)

1. Denumirea si obiectul contractului: ___________________________________.

Numarul si data contractului: ____________________________________.

2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului: ____________________________.

Adresa beneficiarului/clientului: __________________________________.

Tara: ____________________.

3. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului:

(se bifeaza optiunea corespunzatoare)

_

|_| contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie)

_

|_| contractant asociat

_

|_| subcontractant

4. Valoarea contractului:

exprimata in		exprimata

moneda in care	in echivalent

s-a incheiat		euro

contractul

a) initiala (la data semnarii contractului):	 _________            ___________

b) finala (la data finalizarii contractului):	_________             ___________

5. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare: ___________________________.

6. Gama de servicii prestate in baza contractului, precum si alte aspecte relevante prin care ofertantul/candidatul isi sustine experienta similara:

_______________________________.

Candidat/ofertant,

_______________

(semnatura autorizata)

------------

*) Se completeaza fise distincte pentru fiecare contract, care vor fi confirmate, la cererea comisiei de evaluare, prin prezentarea contractului respectiv.

Formular 9

CANDIDATUL/OFERTANTUL

_____________________

(denumirea/numele)

EXPERIENTA SIMILARA*1)

1. Denumirea si obiectul contractului: ___________________________________.

Numarul si data contractului: ____________________________________.

2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului: ____________________________.

Adresa beneficiarului/clientului: __________________________________.

Tara: ____________________.

3. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului:

(se bifeaza optiunea corespunzatoare)

|_| contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie)

|_| contractant asociat

|_| subcontractant

4. Valoarea contractului:

exprimata in		exprimata

moneda in care  	in echivalent

s-a incheiat		euro*2)

contractul

a) initiala (la data semnarii contractului):	           _________                         ___________

b) finala (la data finalizarii contractului):	            _________                        ___________

5. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare: ___________________________.

6. Durata de executie a lucrarii(luni)

a) contractanta – termen PIF: _______

b) efectiv realizata – PIF: __________

c) motivul de decalare a termenului contractat(daca e cazul), care va fi sustinut pe baza de acte aditionale incheiate cu beneficiarul: _____________________________.

7. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor: _________.

8. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie: ______

9. Alte aspecte relevante prin care ofertantul/candidatul isi sustine experienta similara, cu referire in mod special la suprafete sau volume fizice ale principaleleor capacitati si categorii de lucrari prevazute in contract: _____________________________.

Candidat/ofertant,

_______________

(semnatura autorizata)

------------

1*) Se completeaza fise distincte pentru fiecare contract, care vor fi confirmate, la cererea comisiei de evaluare, prin prezentarea contractului respectiv.

FORMULAR 10

OPERATOR ECONOMIC

……………………………

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND EFECTIVELE MEDII ANUALE ALE PERSONALULUI ANGAJAT ŞI AL CADRELOR DE CONDUCERE

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ....................................................., declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul de mai jos sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai...................................................................................................... cu privire la orice aspect tehnic şi

(denumirea şi adresa autorităţii contractante)

financiar în legatură cu activitatea noastră.

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ……………………………………………

(se precizează data expirării  perioadei de valabilitate a ofertei)

|  | Anul 1 | Anul2 | Anul 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Personal angajat |  |  |  |
| Din care personal de conducere |  |  |  |

(În cazul solicitării)

Anexez la declaratie CV-urile personalului de conducere, precum si a personalului responsabil pentru indeplinirea contractului de achizitie publica.

Data completării ......................

Operator economic,

………… ……………….

(semnatura autorizată )

# Formular 11

INFORMAŢII REFERITOARE

LA PERSONALUL DE CONDUCERE

Subsemnatul _/, Director General al societăţii comerciale................................ declar pe propria răspundere că pentru lucrarea “_______________”

voi folosi următorul personal de conducere precum şi următoarele persoane responsabile pentru

îndeplinirea contractului:

| Nr crt | FUNCŢIA | NUMELE ŞI PRENUMELE Studiile se specialitate | Vechime în specialitate (ani) | Numărul de lucrări similare, executate în calitate de conducător |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. | PERSONAL DE CONDUCERE |  |  |  |
| 1 2 3 | DIRECTOR GENERAL DIRECTOR ECONOMIC DIRECTOR TEHNIC | _____________________ _____________________ _____________________ _____________________ ______________________ ______________________ | ___ ___ ___ | ____ ____ ___ |
| B. | PERSOANE RESPONSABILE PENTRU ÎNDEPLINIREA CONTRACTULUI |  |  |  |
| 1 2 . . . | ………………………… ………………………… | ………………. ………………. | …………… …………… | ……………. |

Operator economic,

(semnătura autorizată )

.....................................

Formular  12

CANDIDATUL/OFERTANTUL

_____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND UTILAJELE, INSTALAŢIILE, ECHIPAMENTELE TEHNICE DE CARE DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU ÎNDEPLINIREA CORESPUNZĂTOARE A CONTRACTULUI DE PROIECTARE SI EXECUTIE DE LUCRARI

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .................................. (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ..................................................................

(denumirea şi adresa autorităţii contractante)

cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Ofertant,

……… ……………….

(semnatura autorizata )

LISTA

cuprinzand cantitatile de utilaje, instalatii si echipamente tehnice

| Nr. crt | Denumire utilaj/echipament/instalatie | U.M. | Cantitate | Forma de detinere |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Proprietate | In chirie |

Ofertant,

………… ……………….

(semnatura autorizata )

FORMULAR 13

OPERATOR ECONOMIC

_____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE SUBCONTRACTANŢI ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .............................................................,

(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai.....................................................................

(denumirea şi adresa autoritaţii contractante)

cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătura cu activitatea noastră.

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ……………………………………….

(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

| Nr.crt. | Denumire subcontractant | Partea / Părţile din contract ce urmează a fi subcontractate | Acord subcontractor cu specimen de semnătură |
| --- | --- | --- | --- |

Operator,

………… ………………

(semnatura autorizată )

# Formular 14

ACORD DE ASOCIERE

în vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică

Prezentul acord de asociere are ca temei legal art. 44, alin. 1 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

- Părţile acordului :

_______________________, reprezentată prin................................, în calitate de..............

(denumire operator economic, sediu, telefon)

şi

________________________ reprezentată prin..............................., în calitate de..............

(denumire operator economic, sediu, telefon)

2. Obiectul acordului:

2.1 Asociaţii au convenit să desfăşoare în comun următoarele activităţi:

a) participarea la procedura de achiziţie publică organizată de ................................... ................................(denumire autoritate contractantă) pentru atribuirea contractului /acordului cadru ...........................................................(obiectul contractului/acordului-cadru)

b) derularea în comun a contractului de achiziţie publică în cazul desemnării ofertei comune ca fiind câştigătoare.

2.2 Alte activitaţi ce se vor realiza în comun:

1. ___________________________________

2. ___________________________________

… ___________________________________

2.3 Contribuţia financiară/tehnică/profesională a fiecarei părţi la îndeplinirea contractului de achiziţie publică este:

1._______ % S.C. ___________________________

2._______ % S.C. ___________________________

2.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activităţile comune desfăşurate de asociaţi se va efectua proporţional cu cota de participare a fiecărui asociat, respectiv:

1._______ % S.C. ___________________________

2._______ % S.C. ___________________________

3. Durata asocierii

3.1 Durata asocierii constituite în baza prezentului acord este egală cu perioada derulării procedurii de atribuire şi se prelungeşte corespunzător cu perioada de îndeplinire a contractului ( în cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie).

4. Condiţiile de administrare şi conducere a asociaţiei:

4.1 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru întocmirea ofertei comune, semnarea şi depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord.

4.2 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru semnarea contractului de achiziţie publică în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord, în cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie).

5. Încetarea acordului de asociere

5.1 Asocierea îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze:

- expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul;

- neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a activităţilor prevăzute la art. 2 din acord;

- alte cauze prevăzute de lege.

6 Comunicări

6.1 Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă la adresa/adresele ......................................................., prevăzute la art..........

6.2 De comun acord, asociaţii pot stabili şi alte modalităţi de comunicare.

7 Litigii

7.1 Litigiile intervenite între părţi se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare vor fi soluţionate de către instanţa de judecată competentă.

8. Alte clauze:____________________________________________

Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de.....exemplare, câte unul pentru fiecare parte, astăzi............................(data semnării lui)

Liderul asociatiei:

______________________

(denumire autoritate contractanta)

ASOCIAT 1,

___________________

ASOCIAT 2,

___________________

Notă!: Prezentul acord de asociere constituie un model orientativ şi se va completa în funcţie de cerinţele specifice ale obiectului contractului/contractelor.

# Formular 15

# Angajament Terţ susţinător financiar

Terţ susţinător financiar

..........................

(denumirea)           				ANGAJAMENT

privind susţinerea financiară

a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici

Către,

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara

Bvd. Prof. Dr. Iosif Bulbuca nr. 10

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ..............................

(denumirea contractului de achiziţie publică), noi .......................(denumirea terţului susţinător financiar), având sediul înregistrat la .................. (adresa terţului susţinător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia ................ (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta/aceştia conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.

Acordarea susţinerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia .......... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) suma de .................................................................. (valoarea totală/parţială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică.

Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să răspundem faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de ..... (denumire ofertant/grupul de operatori economici), în baza contractului de achiziţie publică şi pentru care ...... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) a primit susţinerea financiară conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discuţiune.

Noi, ..................... (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să renunţam definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea contractantă, cât şi faţă de ............ (denumire ofertant/candidat/grupul de ofertanţi), care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.186 alin.(2) din OUG nr.34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea financiară acordată .............................................................. (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici).

Data completării,					Terţ susţinător,

(semnătură autorizată)

# Formular 16

..........................

(denumirea)

ANGAJAMENT

privind susţinerea tehnica si profesională

a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici

Către,

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara

Bvd. Prof. Dr. Iosif Bulbuca nr. 10

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ...................... (denumirea contractului de achiziţie publică), noi ............. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), având sediul înregistrat la .......... .............(adresa terţului susţinător tehnic şi profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia.............. (denumirea ofertantului/grupului de operatori economici) toate resursele tehnice şi profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta/aceştia, conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.

Acordarea susţinerii tehnice şi profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia .......... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) resursele tehnice şi/sau profesionale de ................................................ ..................................................................necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică.

Noi, ....................... (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că înţelegem să răspundem, în mod necondiţionat, faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de ....................... (denumire ofertant/candidatului/grupul de operatori economici), în baza contractului de achiziţie publică, şi pentru care ................ (denumire operatorul/candidatului/grupul de operatori economici) a primit susţinerea tehnică şi profesională conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discuţiune.

Noi, .................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm ca înţelegem să renunţăm definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea contractantă, cât şi faţă de ................. (denumire ofertant/grupul de ofertanţi), care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.190 alin.(2) din OUG nr.34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea tehnică şi profesională acordată .............................................................. (denumirea ofertantului/lcandidatului/grupului de operatori economici).

Data completării,							Terţ susţinător,

...........................							.....................

(semnătură autorizată)

# Formular 17

Terţ susţinător tehnic şi profesional

..........................

(denumirea)

# Declaraţie terţ susţinător tehnic şi profesional

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........(denumirea terţului susţinător tehnic si profesional), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului angajat şi al cadrelor de conducere şi care urmează a fi efectiv alocat pentru indeplinirera contractului de achiziţie publică.................................................... sunt reale.

LISTA

privind personalului angajat şi al cadrelor de conducere care urmează a fi efectiv

alocate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică

|  | Anul 1 | Anul 2 |
| --- | --- | --- |
| Personal angajat |  |  |
| Din care personal de conducere |  |  |
| Personal efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului |  |  |
| Din care personal de conducere efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului |  |  |

Anexez declaraţiei, CV-urile personalului de conducere precum şi ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate, referitoare la experienţa anterioară, capacităţile tehnice şi personalul angajat şi cel de conducere sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ........... (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră tehnică şi profesională oferită .............................................. ....................................(denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici).

Data completării,					Terţ susţinător,

(semnătură autorizată)

# Formular 18

Terţ susţinător tehnic şi profesional

..........................

(denumirea)

Declaraţie terţ susţinător tehnic şi profesional

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .......................... (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care dispun şi care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică............................................................. sunt reale.

Declar de asemenea că vom disponibiliza aceste resurse necondiţionat, în funcţie de necesităţile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică având ca obiect..........................................................( obiectul contractului).

LISTA

privind logistica, utilajele, instalaţiile şi echipamentele tehnice aflate în dotare si care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică

| Nr. crt | Denumire utilaj/echipament/instalaţie | Cantitate U.M. | Forma de deţinere |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Proprietate | În chirie |

Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră tehnică şi profesională oferită .............................................. ....................................................(denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici).

Data completării,						Terţ susţinător,

(semnătură autorizată)

Formular 19

OFERTANTUL

__________________

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA

Catre ....................................................................................................

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Domnilor,

1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului ______________________________, ne oferim ca, în conformitate cu prevederile si

(denumirea/numele ofertantului)

cerintele cuprinse în documentatia mai sus mentionata, sa  proiectam si sa executam lucrarile pentru _____________________________________________________________

(denumirea lucrarii)

pentru suma de ________________________ lei, reprezentand _________________ euro,

(suma în litere si în cifre)                        (suma în litere si în cifre)

la care se adauga taxa pe valoarea adaugata în valoare de ______________________ lei.

(suma în litere si în cifre)

2. Ne angajam ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa începem lucrarile cat mai curand posibil dupa primirea ordinului de începere si sa terminam lucrarile în conformitate cu graficul de executie anexat în ________________ luni calendaristice.

(perioada în litere si în cifre)

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de

___________________________ zile, respectiv pana la data de ____________________

(durata în litere si în cifre)                                                (ziua/luna/anul)

si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pana la încheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, împreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant între noi.

5. Precizam

_

|_| depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de oferta separat, marcat în mod clar "alternativa";

|_|  nu depunem oferta alternativa.

(se bifeaza optiunea corespunzatoare)

6. Am înteles si consimtim ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa constituim garantia de buna executie în conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.

7. Întelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi.

Data _____/_____/_____

_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez

(semnatura)

oferta pentru si in numele ____________________________________.

(denumirea/numele ofertantului)

OFERTANTUL

__________________

(denumirea/numele)

Anexa la Formularul de oferta

| Denumire |  | Valoare, exclusiv TVA |
| --- | --- | --- |
| Întocmire documentaţie (PT +DE+CS+DA) | LEI |  |
|  | EURO |  |
| Execuţie de lucrări de construcţie | LEI |  |
|  | EURO |  |
| Realizare compartimente GMP şi BSL 2 | LEI |  |
|  | EURO |  |
| Preţul contractului, exclusiv TVA | LEI |  |
|  | EURO |  |
| Preţul contractului, inclusiv TVA | LEI |  |
|  | EURO |  |

Data completării ......................

Operator economic,

………… ……………….

(semnatura autorizată )

Formular nr. 20

BANCA

..................

(denumirea)

SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ

pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a

contractului de achiziţie publica

Către .......................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completa)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului .......................... (denumirea contractului de achiziţie publica), noi ................................... (denumirea băncii), având sediul înregistrat la .................................................. (adresa băncii), ne obligam fata de ....................................... (denumirea autorităţii contractante) sa plătim suma de ....................... (în litere şi în cifre), la prima sa cerere scrisă şi fără ca aceasta sa aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectiva, cu condiţia ca în cererea sa, autoritatea contractantă sa specifice ca suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare:

a) ofertantul ......................... (denumirea/numele) şi-a retras oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ...................................... (denumirea/numele) nu a constituit garanţia de buna execuţie în perioada de valabilitate a ofertei;

c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ...................................... (denumirea/numele) a refuzat sa semneze contractul de achiziţie publica în perioada de valabilitate a ofertei.

Prezenta garanţie este valabilă pana la data de .......................................... .

Parafată de Banca ................ (semnatura autorizata) în ziua .... luna .... anul .... .

Formular nr. 21

Banca

............................

(denumirea)

SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ DE BUNA EXECUŢIE

Către ...........................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completa)

Cu privire la contractul de achiziţie publica .................... (denumirea contractului), încheiat între ......................, în calitate de contractant, şi ........................, în calitate de achizitor, ne obligam prin prezenta sa plătim în favoarea achizitorului, pana la concurenta sumei de ..................., reprezentând ..............% din valoarea contractului respectiv, orice suma cerută de acesta la prima sa cerere însoţită de o declaraţie cu privire la neîndeplinirea obligaţiilor ce revin contractantului, astfel cum sunt acestea prevăzute în contractul de achiziţie publica mai sus menţionat.

Plata se va face în termenul menţionat în cerere, fără nicio alta formalitate suplimentară din partea achizitorului sau a contractantului.

Prezenta garanţie este valabilă pana la data de ............................

În cazul în care părţile contractante sunt de acord sa prelungească perioada de valabilitate a garanţiei sau sa modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului băncii, se va obţine acordul nostru prealabil; în caz contrar, prezenta scrisoare de garanţie isi pierde valabilitatea.

Parafată de Banca ............ în ziua .......... luna .......... anul .........

(semnatura autorizata)

CONTRACT DE EXECUŢIE LUCRĂRI

In temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea Contractelor de achizitie publica, a Contractelor de concesiune de lucrari publice si a Contractelor de concesiune de servicii, s-a incheiat prezentul Contract de lucrari, intre

## 1.PARTILE CONTRACTULUI

SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢA cu sediul in Timişoara str.Dr. I Bulbuca nr.10  CIF 4663448, telefon 0256/48.97.04, fax.0356/43.32.13, cont  deschis la Trezoreria .Timişoara nr.RO62 TREZ 6215 041X XX00 0497 reprezentată prin Manager-Asist.Univ.dr. Nodiţi Gheorghe, numit in cele ce urmează “ACHIZITOR”

şi

SC _________________, localitate ____________, str.___________, nr. ____________, sector ________, cod postal ____________, telefon: ____________, fax: _____________, cod fiscal CUI ______________, numar de înmatriculare la Registru Comerţului ______________, cont IBAN ___________________________, reprezentata prin _________________ având funcţia de _____________________,  numit in cele ce urmează “ EXECUTANT”.

2.OBIECTUL CONTRACTULUI.

2.1 - Executantul se obligă să proiecteze, să execute si să finalizeze obiectivul de investitii - „Centrul de terapii genice şi celulare în tratamentul cancerului – ONCOGEN”,  în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract, în conformitate cu cele prevăzute în caietul de sarcini, în oferta tehnică şi financiară.

2.2 - Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul convenit în prezentul contract pentru lucrările prevăzute la 2.1.

3. PREŢUL CONTRACTULUI

3.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către achizitor, este de ______________________ exclusiv TVA, la care se adaugă T.V.A. _________________ lei, determinat astfel:

| Proiectare si executie lucrari de constructii pentru investiţia „Centrul de terapii genice şi celulare în tratamentul cancerului – ONCOGEN” |  | Valoare, exclusiv TVA |
| --- | --- | --- |
| Întocmire documentaţie (PT +DE+CS+DA) | LEI |  |
|  | EURO |  |
| Execuţie de lucrări de construcţie | LEI |  |
|  | EURO |  |
| Realizare compartimente GMP şi BSL 2 | LEI |  |
|  | EURO |  |
| Preţul contractului, exclusiv TVA | LEI |  |
|  | EURO |  |

3.2. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către achizitor, este de ________________ lei, inclusiv TVA.

4. DURATA CONTRACTULUI.

4.1. Durata prezentului contract este de 20 luni de zile de la data intrării acestuia în vigoare.

4.2. Prezentul contract produce efecte până la încheierea procesului verbal de recepţie finală a lucrărilor contractate şi eliberarea garanţiei bancare de bună execuţie.

5. DEFINIŢII.

5.1.  în prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

- contract - actul juridic care reprezintă acordul de voinţă al celor două părţi, încheiat între o autoritate contractantă, în calitate de Achizitor, şi un Executant de lucrări, în calitate de Executant;

- Achizitor şi Executant - părţile contractante, astfel cum acestea sunt denumite în prezentul contract;

- preţul contractului - preţul plătibil Executantului de către Achizitor în baza contractului pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale asumate prin contract;

- standarde - standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea prevăzute în Caietul de sarcini, în propunerea tehnică si in legislatia in vigoare;

- amplasamentul lucrării - locul în care Executantul execută lucrarea;

- forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinii acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea   evenimente:   războaie, revoluţii, incendii, inundaţii  sau  orice  alte  catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia dintre părţi.

- zi - zi calendaristică; an - 365 de zile;

- valoare neonorată - valoare aferentă produselor nelivrate în termen.

6. APLICABILITATE.

6.1. Contractul intră în vigoare la data semnării de către ambele părţi.

7. DOCUMENTELE CONTRACTULUI.

7.1.  Natura şi volumul lucrărilor sunt precizate în anexele la prezentul contract.

7.2.  Documentele prezentului contract sunt:

- caietul de sarcini, respectiv Proiectul nr. ______________ întocmit de ____________;

- propunerea tehnică şi propunerea financiară (devizele ofertă);

- acordul de asociere între SC ______________________;

- graficul de executie cuprins in oferta acceptata;

- documentatia tehnica elaborate de catre Executant la faza de elaborare Proiect Tehnic, Detalii de executie, Caiet de sarcini si Documentatie pentru obtinerea avizelor si autorizatiilor, aprobata de Achizitor;

- alte anexe la contract

8. EXECUTAREA CONTRACTULUI

8.1. Executarea contractului începe după constituirea garanţiei de bună execuţie.

8.2. Executarea contractului se face în conformitate cu graficul de execuţie, parte integrantă din prezentul contract.

8.3. Termenul de elaborare a proiectului tehnic, detaliilor de executie, caietului de sarcini si a documentatiilor pentru obtinerea de avize si autorizatii este conform Caietului de sarcini din Documentatia de atribuire.

9. CARACTERUL CONFIDENŢIAL AL CONTRACTULUI.

9.1.  (1) O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părţi:

- de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terţe părţi, în afara acelor persoane implicate în îndeplinirea contractului;

- de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces în perioada de derulare a contractului, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale.

(2) Dezvăluirea oricărei informaţii faţă de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se va face confidenţial şi se va extinde numai asupra acelor informaţii necesare în vederea îndeplinirii contractului.

9.2. O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii referitoare la contract dacă:

- informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte contractantă;

- informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi contractante pentru asemenea dezvăluire;

- partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia.

10. GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE A CONTRACTULUI.

10.1. – Executantul are obligatia de a constitui garantia de bună execuţie a contractului în termen de 7 zile de la semnarea acestuia.

10.2. – Cuantumul garanţiei de bună execuţie a contractului reprezintă 5% din valoarea contractului, exclusiv TVA şi se constituie prin:

- Virări succesive din facturile parţiale de plată, în contul de garanţii deschis de Furnizor, la dispoziţia Achizitorului; Suma iniţială care se virează de contractant în contul astfel deschis este de 0,5% din preţul contractului.

- Scrisoare de garanţie bancară.

10.3. Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de buna execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă Executantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de buna execuţie Achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru Executantului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.

10.4. Restituirea garanţiei de bună execuţie se va efectua astfel:

- 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat pana la acea data pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

- 30% din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate, pe baza procesului-verbal de recepţie finala.

10.5. Garanţia lucrărilor este distinctă de garanţia de buna execuţie a contractului.

11. OBLIGAŢIILE EXECUTANTULUI.

11.1. Legislaţia Muncii şi Programul de lucru

11.1.1. Executantul va respecta întreaga legislaţie a muncii care se aplică personalului , inclusiv legislaţia în vigoare privind angajarea, programul de lucru, sănătate, securitatea muncii, asistenţă socială, emigrare şi repatriere, şi va asigura intregului personal toate drepturile legale.

11.1.2. Executantul va asigura niveluri de salarizare şi condiţii de muncă care nu vor fi inferioare celor stabilite în cadrul ramurii de activitate în care se desfăşoară lucrarea.

11.1.3. Executantul îi va obliga pe angajaţii săi să se conformeze tuturor legilor în vigoare, inclusiv celor legate de securitatea muncii (Executantul va respecta normele si reglementarile privind SSM).

11.1.4. Activitatea pe şantier nu se va desfăşura în zilele de sărbători oficiale, zilele de odihnă şi uzanţe religioase sau de altă natură, recunoscute oficial ca fiind zile nelucrătoare sau în afara programului normal de lucru specificat în contract, cu următoarele excepţii:

a) se specifică altfel în contract

b) persoana autorizată de achizitor îşi dă consimţământul;

c) activitatea nu poate fi evitată sau este necesară pentru protecţia vieţii sau a proprietăţii sau pentru siguranţa lucrărilor, caz în care executantul va informa imediat persoana autorizată de achizitor.

11.1.5. Executantul îl va informa pe achizitor în privinţa programului său de lucru planificat pentru fiecare săptămână / fiecare lună de executare a prezentului contract, astfel încât persoana autorizată a acestuia să aibă posibilitatea de a planifica şi asigura continuitatea supravegherii executarii lucrărilor pe parcursul tuturor etapelor contractului.

11.2. Facilităţi pentru personal şi forţa de muncă

11.2.1. Executantul va asigura şi va întreţine toate cele necesare pentru cazare precum şi facilităţile sociale pentru personalul său.

11.2.2. Executantul nu va permite niciunuia din angajaţii săi să locuiască temporar sau permanent în nicio structură care face parte din lucrările permanente.

11.3. Sănătatea şi securitatea muncii

11.3.1. Executantul va numi un responsabil care va răspunde pentru securitatea şi prevenirea accidentelor pe şantier. Această persoană trebuie să fie calificată pentru o astfel de răspundere şi să aibă autoritatea de a emite dispoziţii şi de a lua măsurile necesare pentru prevenirea accidentelor.

11.3.2. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, executantul are obligaţia de a sprijini activitatea persoanei responsabile cu prevenirea accidentelor, în scopul exercitării răspunderii şi autorităţii sale.

11.3.3. Executantul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă, evenimentelor şi incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice (utilaje, instalaţii etc.), procedee tehnologice utilizate sau, utilizate, sau de către lucrătorii săi şi cei aparţinând societăţilor care desfăşoară activităţi pentru acesta (subcontractanţi), în conformitate cu prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 şi a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, precum şi orice modificare legislativă apărută pe timpul desfăşurării contractului.

11.3.4. În cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente periculoase în activitatea desfăşurată de executant, acesta va comunica şi cerceta accidentul de muncă, evenimentul, conform prevederilor si competentelor legale, pe care îl va înregistra la Inspectoratul Teritorial de Muncă pe raza căruia s-a produs.

11.3.5. Executantul va păstra un registru şi va întocmi rapoarte privind sănătatea, securitatea şi facilităţile sociale ale persoanelor, conform cerinţelor persoanei autorizate de achizitor.

11.3.6. Achizitorul va înregistra numai evenimentele produse propriilor angajaţi.

11.4 Personalul şi echipamentul

11.4.1. Personalul Executantului va avea calificarea, competenţa şi experienţa corespunzătoare realizarii contractului.

11.4.2. Persoana autorizata de achizitor poate solicita executantului să înlăture (sau să dispună să fie înlăturat) orice persoană angajată pe şantier, care:

a) persistă în purtare necorespunzătoare sau în lipsă de responsabilitate;

b) îndeplineşte îndatoririle sale cu incompetenţă sau neglijenţă;

c) nu respectă oricare din prevederile prezentului contract;

d) persistă într-un comportament care periclitează siguranţa, sănătatea sau protecţia mediului.

11.4.3. Execuantul va transmite persoanei autorizate de achizitor detalii privind fiecare categorie de personal  precum şi al fiecărui tip de utilaj existent pe şantier (inclusiv numarul de persoane, respectiv de utilaje).

11.5. Obligaţiile executantului privind proiectarea

11.5.1. Executantul are obligaţia de a intocmi documentatiile tehnice pentru executia lucrarilor ce fac obiectul prezentului contract cu proiectanţi calificaţi, ingineri sau alţi profesionişti, care corespund cerinţelor menţionate în specificaţiile tehnice din Caietul de sarcini si cerintelor din Fisa de date a achizitiei.

11.5.2. Executantul va garanta că el, proiectanţii şi subproiectanţii săi au experienţa şi capacitatea necesară pentru proiectare.

11.5.3. Executantul îşi asumă răspunderea privind disponibilitatea proiectanţilor de a participa la discuţii cu achizitorul si/sau persoana autorizată de aceasta, ori de câte ori este necesar, pe parcursul derulării contractului şi până la data expirării garanţiei de bună execuţie a contractului.

11.5.4. Pe baza specificaţiilor tehnice puse la dispoziţie de Achizitor, Executantul are obligaţia de a asigura elaborarea şi finalizarea tuturor documentatiilor tehnice necesare cu excepţia celor pentru care Achizitorul asigură integral proiectarea necesara.

11.5.5. Executantul are obligaţia de a elabora un proiect tehnic coerent şi conform cu cerinţele din specificaţiile tehnice şi planşele furnizate de Achizitor, potrivit documentaţiei de atribuire care a stat la baza încheierii prezentului contract.

11.5.6. Executantul are obligaţia de a se asigura că toate aspectele privind proiectarea lucrărilor respectă cerinţele impuse de către Achizitor şi va fi responsabil pentru proiectarea lucrărilor. 11.5.7. Executantul are obligaţia de a proiecta toate lucrările (provizorii sau permanente) necesare îndeplinirii obiectului prezentului contract si de a asigura asistenta tehnica pe santier atat pentru urmarirea implementarii specificatiilor tehnice cuprinse in documentatia tehnica elaborata, cat si pentru completarea, adaptarea si/sau corectarea specificatiilor tehnice pe parcursul executiei lucrarilor.

11.5.8. Executantul are obligaţia de a elabora proiectul în conformitate cu standardele tehnice şi prevederile legale referitoare la proiectarea lucrărilor de construcţie şi a celor referitoare la mediu înconjurător .

11.5.9. Dacă pe parcursul derulării contractului intervin modificări ale standardelor şi/sau legislaţiei aplicabile la elaborarea proiectului,  Executantul va înştiinţa Achizitorul şi (dacă e cazul) va transmite propuneri pentru aplicare si/sau actualizare.

11.5.10. Executantul va soluţiona neconformităţile şi neconcordanţele semnalate de către persoana autorizată de Achizitor, atat la faza de proiectare cat si la faza de executie a lucrarilor de constructie.

11.5.11. Executantul are obligaţia de a începe prestarea serviciile pentru elaborarea documenaţiei tehnico-economice aferente( proiect pentru autorizaţia de construcţie + proiect tehnic, detalii de execuţie, caiet de sarcini etc.) în termen de cel mult 2 zile de la constituirea garanţiei de bună execuţie.

11.6. Obligaţiile principale privind execuţia lucrărilor

11.6.1. Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările, precum şi de a remedia viciile ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract.

11.6.2. Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de şi pentru îndeplinirea prezentului contract, în masura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

11.6.3. Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii.

11.6.4. Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului, la termenele precizate în anexele contractului, caietele de măsurători (ataşamentele) şi, după caz, în situaţiile convenite, desenele, calculele, verificările calculelor şi orice alte documente pe care executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de achizitor.

11.6.5. (1) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în orice problemă, menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul consideră că dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii, în scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale.

(2) În cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la alin.(1) determină dificultăţi în execuţie care generează costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului.

11.6.6. (1) Dacă una dintre părţi descoperă o eroare sau o deficienţă de natură tehnică într-un document care a fost elaborat pentru a fi folosit la execuţia lucrărilor, partea în cauză are obligaţia de a notifica cu promptitudine celeilalte părţi cu privire la acea eroare sau deficienţă.

(2) În cazul în care pe parcursul executării lucrărilor se identifică erori, omisiuni, ambiguităţi, discrepanţe sau alte deficienţe de proiectare si/sau de executie, acestea vor fi remediate pe cheltuiala executantului.

11.6.7. Executantul are obligaţia de a transmite toate înştiinţările, de a plăti toate taxele, impozitele şi onorariile şi de a obţine toate autorizaţiile, licenţele şi aprobările în conformitate cu prevederile legale în vigoare pentru proiectarea, execuţia şi terminarea lucrărilor şi remedierea oricăror defecţiuni. Executantul va despăgubi achizitorul şi îl va proteja împotriva consecinţelor datorate neîndeplinirii acestor obligaţii.

11.6.8. (1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de achizitor, precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective.

(2) În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, executantul are obligaţia de a rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa.

11.6.9. Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia:

a) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane;

b) de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, îngrădire, alarmă şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor si a personalului autorizat;

c) de a lua toate măsurile rezonabile necesare pentru respectarea tuturor prevederilor legale privind protecţia mediului in cadrul şi în afara şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru.

11.6.10. Executantul va stabili modul de tratare a defectelor apărute în execuţia lucrărilor, din vina sa, în vederea asigurării nivelului de calitate corespunzător cerinţelor. Soluţiile propuse pentru remedierea defectelor vor fi verificate şi aprobate de persoana autorizată de achizitor si vor fi puse in opera doar cu acordul scris al Achizitorului.

11.6.11. Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor si instalaţiilor care au fost sau care urmează a fi puse în operă, de la data primirii ordinului de începere a lucrării până la data semnării procesului-verbal de recepţie a lucrării.

11.6.12.  (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia:

a)  de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier sau in zona limitrofa;

b) de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, numai acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie.

11.6.13. Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale construcţiei, ivite într-un interval de 2 ani de la recepţia lucrării ca urmare a nerespectării proiectelor şi detaliilor de execuţie aferente execuţiei lucrării.

11.6.14.  Executantul se obligă a despăgubi achizitorul împotriva oricăror:

a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu execuţia lucrărilor sau încorporate în acestea; şi

b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea documentatiei tehnice sau caietului de sarcini întocmite de către achizitor.

11.6.15. (1) Executantul are obligaţia de a respecta întreaga legislaţie a muncii care se aplică personalului său inclusiv a celor referitoare la angajare, sănătate, securitatea muncii, asistenţă socială, emigrare şi repatriere după caz,  şi îi va asigura acestuia toate drepturile legale.

(2) Executantul va solicita angajaţilor săi să se conformeze legilor în vigoare, inclusiv legilor referitoare la securitatea muncii.

(3) Executantul  va lua toate măsurile necesare pentru angajarea întregului personal şi forţei de muncă, precum şi pentru plata, cazarea, masa şi transportul acestuia.

11.6.16. Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, următoarele :

a) facturile fiscale;

b) situaţiile de lucrări;

c) procesele-verbale de recepţie;

d) documentele de calitate, conformitate şi garanţie pentru materialele puse în operă;

e) certificatele de agrement tehnic pentru materialele achiziţionate din import;

f) buletine de verificări, măsurători, încercări, inclusiv pentru materialele importate;

11.6.17.  Dacă executantul constituie (potrivit prevederilor legilor în vigoare) o asociere, un consorţiu sau o altă grupare de două sau mai multe persoane:

- aceste persoane vor fi considerate ca având obligaţii comune şi individuale faţă de achizitor pentru executarea contractului;

- aceste persoane vor notifica achizitorul cu privire la liderul lor care va avea autoritatea de executant pentru toţi membrii asocierii; şi

- executantul nu îşi va modifica componenţa sau statutul legal fără aprobarea prealabilă a achizitorului

12. OBLIGAŢIILE ACHIZITORULUI.

12.1. (1) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţie Executantului, fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, următoarele:

- aprobările emise de autorităţile în drept care permit efectuarea lucrărilor;

- amplasamentul lucrării liber de orice sarcină;

- suprafeţele necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier;

(2) Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Executant.

12.2.  Achizitorul are obligaţia de a examina şi de a măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 5 zile de la notificarea scrisa de catre Executant.

12.3. Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alte informaţii furnizate Executantului, precum şi de dispoziţiile şi livrările ce intra in sarcina Achizitorului.

13. INTOCMIRE PROIECT. INTARZIERI

13.1. Executantul are obligaţia de a elabora documentaţia tehnica  (proiect tehnic, detalii de execuţie etc.) în termenul prevazut prin Caietul de sarcini .

13.2. În cazul în care executantul suferă întârzieri datorate în exclusivitate achizitorului, părţile vor stabili de comun acord prelungirea perioadei de prestare a serviciului.

13.3 - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevăzută a fi terminată în perioadă stabilită în graficul de execuţie a contractului, trebuie finalizate în termenul convenit de părţi, termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor.

(2) În cazul în care:

a) orice motive de întârziere, ce nu se datorează  executantului; sau

b) alte circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea contractului de către executant;

îl îndreptăţesc pe Executant a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a acestora, atunci părţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna un act adiţional. Aceste motive si/sau circumstante neobisnuite trebuie aduse la cunostinta Achizitorului in timp util (maxim 5 zile lucratoare) pentru ca acesta sa dispuna sarcini de reglementare dupa caz.

13.4 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului executantul nu respectă graficul de execuţie prevăzut la art.8, acesta are obligaţia de a notifica în timp util achizitorul. Modificarea datei/perioadelor de execuţie asumate se face numai cu acordul părţilor, prin act  adiţional.

13.5 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi executantului si/sau de a rezilia unilateral contractul, iar pentru terminarea lucrarilor sa contracteze un alt executant ale carui costuri de executie sa fie acoperite atat din diferenta de bani neplatita in cadrul prezentului contract cat si din sume ce-i vor fi imputate Executantului din prezentul contract.

14. Instalarea, organizarea, securitatea şi igiena şantierului

14.1. Instalarea şantierului

14.1.1. Executantul achiziţionează temporar sau definitiv, pe cheltuiala şi riscul său, terenurile de care ar putea avea nevoie pentru instalarea şantierului, în măsura în care cele care i-au fost puse la dispoziţie de achizitor nu sunt suficiente.

14.1.2. Executantul suportă toate schimbările referitoare la construirea şi întreţinerea instalaţiilor şantierului, cuprinzând căile de acces, drumurile de deservire care nu sunt deschise circulaţiei publice, bransamentele la utilitati necesare organizarii de santier, etc.

14.1.3. Executantul trebuie să afişeze la locul şantierului un panou (sau mai multe, dupa caz) care să conţină informaţiile privind investitia, prevăzute de legislaţie.

14.2. Securitatea şi igiena şantierului

14.2.1. Executantul va lua toate măsurile în ceea ce priveşte securitatea proprie, a personalului său, precum şi ale terţilor în vederea evitării accidentelor pe şantier. Acesta va avea în vedere toate reglementările şi instrucţiunile autorităţilor competente.

14.2.2. Executantul asigură iluminatul şi curăţenia şantierului atât în interior, cât şi în exterior. În măsura în care este nevoie, executantul va asigura şi  împrejmuirea şantierului.

14.2.3. Executantul va lua toate măsurile necesare ca lucrările pe care le execută să nu reprezinte pericole pentru terţi sau circulaţia publică, dacă aceasta nu este deviată.

14.2.4. Punctele de trecere periculoase pe toată lungimea căilor de comunicare trebuie protejate cu panouri  provizorii sau cu orice alte dispozitive potrivite. Căile de acces trebuie să fie iluminate şi la nevoie păzite.

14.2.5. Executantul ia toate măsurile necesare pentru a asigura igena instalaţiilor de pe şantier destinate personalului, chiar şi prin instalarea reţelelor de alimentare cu apă potabilă şi de salubritate, dacă complexitatea şantierului o justifică.

    - Toate măsurile de securitate şi igienă prevăzute mai sus sunt în sarcina executantului.

    - În cazul în care executantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile specificate mai sus şi fără a încălca atribuţiile autorităţilor competente, achizitorul, pe cheltuiala executantului, poate să ia măsurile necesare înainte ca notificarea privind neîndeplinirea obligaţiilor să producă efecte.

14.2.8. În caz de urgenţă sau pericol, aceste măsuri se vor lua fără notificare prealabilă.

    - Intervenţia autorităţilor competente sau a achizitorului nu absolvă executantul de responsabilităţi.

    - Achizitorul informează executantul asupra tuturor disfuncţionalităţilor cauzate de personalul  din şantier ce împiedica buna desfăşurare a activităţilor curente ale SCJUT.

14.2.11. Executantul va lua toate măsurile necesare pentru remedierea disfuncţionalităţilor constatate.

  - Menţinerea reţelelor de comunicaţii şi a debitului de apă

14.3.1. Executantul trebuie să conducă execuţia potrivit instrucţiunilor date şi a restricţiilor, în special a celor care fac referire la reţelele de comunicaţii şi la debitul de apă, astfel încât să menţină în condiţii normale de funcţionare reţelele de orice natură care traversează şantierul si zona santierului.

    - În cazul în care executatnul nu îşi îndeplineşte obligaţiile specificate mai sus şi fără a încălca atribuţiile autorităţilor competente, achizitorul, pe cheltuiala executantului, poate să ia măsurile necesare înainte ca notificarea privind neîndeplinirea obligaţiilor să producă efecte.

14.3.3. În caz de urgenţă sau pericol, aceste măsuri se vor lua fără notificare prealabilă.

14.3.4. Intervenţia autorităţilor competente sau a achizitorului nu absolvă de responsabilităţi executantul.

  - Gestiunea deşeurilor pe şantier

Principii generale

14.4.1. Valorificarea sau eliminarea deşeurilor create prin lucrările, obiect al prezentului contract, intră în responsabilitatea achizitorului ca producător al deşeurilor şi a executantului ca deţinător al deşeurilor pe durata execuţiei lucrărilor, iar cheltuielile in acest sens vor fi suportate de catre Executant.

14.4.2. Executantul, rămâne producătorul deşeurilor sale în privinţa ambalajelor produselor pe care le foloseşte şi a celor rezultate din intervenţiile sale, inclusiv deseuri de materiale sau materiale.

14.4.3. Executantul efectuează activitatile prevăzute în legislaţie cu privire la colectarea, transportul, depozitarea, eventuala evacuarea a deşeurilor rezultate ca urmare a lucrărilor ce fac obiectul prezentului contract, conform reglementărilor legale.

14.4.4. Pentru deşeurile periculoase se vor utiliza formularele specifice legislaţiei în vigoare.

14.4.5. Înainte de începerea lucrărilor, achizitorul transmite executantului informaţii pe care le consideră necesare pentru valorificarea şi eliminarea deşeurilor, conform prevederilor legale.

    - Executantul va lua permanent măsuri pentru îndepărtarea din cadrul santierului a materialelor neimplicate în lucrări .

    - Pe măsură ce lucrările avansează, executantul va degaja amplasamentul pus la dispoziţie pentru execuţia lucrărilor de deşeurile rezultate.

15. ÎNCEPEREA ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR

15.1. Executantul are obligaţia de a începe lucrările de constructii în timpul cel mai scurt posibil de la primirea ordinului în acest sens din partea Achizitorului.

15.2. Executantul are obligaţia de a derula şi finaliza lucrările conform graficului general de execuţie cu respectarea termenului final de executie stabilit.

15.3. Executantul trebuie să notifice achizitorului şi Inspecţia de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, dacă este cazul, data începerii efective a lucrărilor.

15.4. (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a stabili conformitatea lor cu specificaţiile cuprinse în anexele la contract, direct sau prin reprezentanti. Părţile contractante au obligaţia de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor delegati pentru acest scop, şi anume a responsabilului tehnic cu execuţia atestat, din partea Executantului si/sau a uneia (sau mai multor) persoane fizice sau juridice din partea Achizitorului.

(2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului Achizitorului la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor.

15.5. (1) Materialele puse în operă trebuie să fie de calitatea prevăzută în ofertă; verificările şi testările materialelor folosite la execuţia lucrărilor, precum şi condiţiile de trecere a recepţiei provizorii şi a recepţiei finale (calitative) sunt descrise în anexa / anexele la contract.

(2) Executantul are obligaţia să asigure instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor de catre reprezentantii Achizitorului. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv al manoperei aferente acestora, revine Executantului.

(3) Costurile datorate probelor neprevăzute initial şi comandate de catre Achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Executant, dacă se dovedeşte ca materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului si/sau ale reglementarilor legale. În caz contrar Achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

15.6. Executantul este singurul responsabil faţă de Achizitor pentru furnizarea şi punerea în operă a materialelor precum şi pentru defecţiunile ce pot apărea ca urmare a asamblării lor.

15.7. Executantul garantează că materialele, furniturile şi echipamentele utilizate sunt noi, de primă calitate, standardizate şi uşor de înlocuit într-un interval de timp redus. Materialele, furniturile şi echipamentele folosite trebuie să fie conforme cu specificaţiile tehnice şi reglementările şi normele europene precum şi cu dispoziţiile din documentele contractului.

15.8. (1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea Achizitorului.

(2) Executantul are obligaţia de a notifica Achizitorului ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv lucrarile la fundaţii, sunt finalizate, pentru a fi examinate şi măsurate.

(3) Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi din lucrare, la dispoziţia Achizitorului, şi de a reface această parte sau aceste părţi din lucrare, dacă este cazul.

16. FINALIZAREA ŞI RECEPŢIA DOCUMENTAŢIEI TEHNICE

16.1. Documentaţiile tehnice ce fac obiectul contractului se predau achizitorului, la sediul acestuia, conform termenelor prevăzute la art.8 din prezentul contract, atât piesele scrise cît şi cele desenate, în numărul de exemplare prevăzut în Caietul de sarcini, cu viza Verificatorilor de proiect atestati, inclusiv documentatiile elaborate pe parcursul executarii lucrarilor si pe parcursul desfasurarii asistentei tehnice pe santier.

16.2. Predarea documentaţiilor se face pe baza unui proces verbal de predare-primire a documentelor, semnat de ambele părţi la momentul predării.

16.3. Achizitorul va receptiona documentatia predata de Executant in urma verificarii conformitatii cu cerintele Caietului de sarcini.

16.4. În caz de constatare a unor lipsuri sau inadvertenţe în documentaţia predată, achizitorul va face obiecţiunile cuvenite în limitele temei de proiectare şi a obligaţiilor asumate de executant prin contract, a normativelor şi legilor în vigoare, în maxim 10 zile de la primirea documentatiei. Neprezentarea de obiecţiuni în acest termen prezumă acceptarea documentaţiei în forma predată.

17. FINALIZAREA LUCRĂRILOR ŞI RECEPŢIE.

17.1.  Execuţia lucrării, instalarea, punerea în funcţiune a echipamentelor trebuie finalizate în termenul convenit de părţi, termen care se calculează de la data intrării în vigoare a contractului conform graficului de execuţie.

17.2.  (1) La finalizarea lucrărilor Executantul are obligaţia de a notifica în scris Achizitorului că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie.

(2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate de catre Executant si confirmate de catre reprezentantii Achizitorului şi pe baza constatărilor efectuate pe teren, Achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. În cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficienţe acestea vor fi notificate Executantului, stabilindu-se şi termenele (si/sau conditiile dupa caz) pentru remediere şi finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor de catre Achizitor, la o nouă solicitare a Executantului, Achizitorul va convoca comisia de recepţie.

17.3. Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare. În funcţie de constatările făcute Achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia.

17.4. Recepţia se poate face şi pentru părţi din lucrare, distincte din punct de vedere fizic şi funcţional.

17.5. Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de recepţie finală nu va fi semnat de comisia de recepţie.

17.6. Procesele-verbale de recepţie finală pot fi întocmite şi pentru părţi din lucrare, dacă acestea sunt distincte din punct de vedere fizic şi funcţional.

17.7. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după  expirarea perioadei de garanţie.

18. Testele la terminarea lucrărilor

18.1. Înainte de începerea testelor la terminarea lucrărilor, executantul va transmite achizitorului documentele conforme cu execuţia şi manualele de exploatare şi întreţinere.

18.2. O astfel de activitate a Executantului nu va fi considerată a fi terminată în scopul recepţiei potrivit prevederilor contractuale până când aceste documente nu vor fi trimise achizitorului.

18.3. Achizitorul va participa la efectuarea testelor în conformitate cu manualele pentru exploatare şi întreţinere furnizate de către executant şi la orice îndrumare pe care acesta este solicitat să o asigure pe parcursul acestor teste.

18.4. Rezultatele testelor la terminarea lucrărilor vor fi consemnate, redactate şi evaluate de ambele părţi. Se va face o evaluare corespunzătoare pentru efectul utilizării  lucrărilor de către achizitor.

18.5. Dacă lucrările, sau o parte a lucrarilor, nu au trecut testul după terminare, fiecare parte poate solicita repetarea, în aceiaşi termeni şi condiţii. Dacă rezultatele necorespunzătoare precum şi repetarea testelor conduc la producerea de costuri suplimentare pentru achizitor, executantul va suporta contravaloarea acestora.

19. GARANŢII.

19.1. Perioada de garanţie decurge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor, pe ansamblu sau pe părţi din lucrare distincte din punct de vedere fizic şi funcţional, până la recepţia finală, respectiv pe o perioadă de 24 de luni de la recepţia la terminarea lucrărilor.

19.2. (1) În perioada de garanţie, Executantul are obligaţia în urma dispoziţiei date de Achizitor, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor, contracţiilor şi altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale.

(2) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin. (1), pe cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare ca urmare a:

- utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului;

- unui viciu de concepţie sau solutie tehnica;

- neglijenţei in indeplinire sau neîndeplinirii de către Executant a oricărei obligaţii explicite sau implicite care ii revin în baza contractului.

(3) În cazul în care defecţiunile nu s-au produs din vina Executantului, lucrările fiind executate de către acesta conform prevederilor contractului si a reglementarilor tehnice in vigoare, costul remedierilor va fi evaluat şi plătit din valoarea cheltuielilor “Diverse si neprevazute” specificate in cadrul Devizului general din Studiul de fezabilitate.

20. MODALITĂŢI DE PLATĂ.

20.1. Facturarea contravalorii documentaţiilor tehnice, respectiv lucrărilor executate se va face în baza situaţiilor de lucrări acceptate de Achizitor prin semnarea procesul verbal de predare-primire a documentaţiilor tehnice, respectiv procesului verbal de recepţie la terminarea lucrarilor.

Se vor deconta doar lucrările executate, conform situaţiilor de lucrări acceptate.

20.2. Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către Executant în termen de 30 zile de la întocmirea facturii.

20.3. Dacă Achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea perioadei prevăzute la clauza 20.2 şi fără a prejudicia dreptul Executantului de a apela la prevederile clauzei 23.1, acesta din urmă are dreptul de a sista executarea lucrărilor sau de a diminua ritmul execuţiei. Imediat ce Achizitorul onorează factura, Executantul va relua executarea lucrărilor în cel mai scurt timp posibil.

20.4. Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de recepţie finală nu va fi semnat de comisia de recepţie. Procesele-verbale de recepţie finală pot fi întocmite şi pentru părţi din lucrare, dacă acestea sunt distincte din punct de vedere fizic şi funcţional. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după  expirarea perioadei de garanţie. Plata ultimelor sume datorate Executantului pentru lucrările executate nu va fi condiţionată de eliberarea certificatului de recepţie finală.

21. AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI

21.1 Pentru lucrarile executate, platile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate in propunerea financiara, anexa la contract.

21.2. Preturile unitare din oferta financiara raman ferme pe toata durata contractului si nu se ajusteaza.

22. AMENDAMENTE.

22.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului prin act adiţional numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

23. PENALITĂŢI, DAUNE – INTERESE, ÎNTĂRZIERE, SUSPENDAREA LUCRĂRILOR

23.1.  În cazul în care, din vina sa exclusivă, Executantul nu reuşeşte să îşi îndeplinească obligaţiile asumate prin contract, Achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cota procentuală de 0,1% / zi de întârziere din valoarea lucrărilor neexecutate în termen.

23.2. În cazul în care Achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei prevăzute la clauza 20.2, acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o suma echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1% / zi de întârziere din plată neefectuată.

23.3. În cazul în care există un motiv de întârziere care nu se datorează Executantului şi nu a survenit prin încălcarea contractului de către acesta îl îndreptăţesc pe Executant să solicite prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor sau a oricărei părţi din acestea, prin consultare, părţile vor stabili o prelungire a duratei de execuţie la care Executantul are dreptul.

23.4. Achizitorul poate oricând dispune executantului, prin notificare prealabilă, suspendarea executării unei părţi sau a tuturor lucrărilor. Pe perioada suspendării, executantul are obligaţia de proteja, păstra şi asigura paza acelei părţi si/sau a tuturor lucrărilor împotriva deteriorării, pierderii sau degradărilor.

23.5. În cazul în care executantul va înregistra întârzieri ca urmare a suspendării lucrărilor şi/sau ca rezultat al reluării acestora, executantul va transmite achizitorului o înştiinţare având dreptul la o prelungire a duratei de execuţie dacă terminarea lucrărilor este sau va fi întârziată.

23.6. Executantul nu va fi îndreptăţit la o prelungire a duratei de execuţie astfel cum sunt prevăzute la art.23.5. dacă aceasta a survenit ca urmare a remedierii consecinţelor unor erori din proiectul elaborat de executant, a lucrărilor sau materialelor necorespunzătoare sau ca  si consecinţa a omisiunii executantului de a proteja, depozita sau asigura paza.

24. REZILIEREA CONTRACTULUI.

24.1. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi şi neremedierea acestora într-o perioadă de 15 zile de la comunicare dă dreptul părţii lezate de a cere rezilierea contractului de lucrări şi de a pretinde plată de daune - interese.

24.2. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de lucrări în cel mult 30 de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale astfel încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului părţilor.

24.3. În cazul prevăzut la clauza 26.2 Executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

25. SUBCONTRACTANŢI

25.1. - Executantul are obligatia de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu achizitorul.

25.2. - (1 )Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele incheiate cu subcontractantii desemnati.

(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, cat si contractele incheiate cu acestia se constituie in anexe la contract.

25.3. - (1 )Executantul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul in care indeplineste contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de executant de modul in care isi indeplineste partea sa din contract.

(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor, daca acestia nu isi indeplinesc partea lor din contract.

25.4. - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu si-a indeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica pretul contractului si va fi notificata achizitorului.

26. CESIUNEA.

26.1. Executantul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin contract, fără să obţină în prealabil acordul scris al Achizitorului.

26.2. Cesiunea nu va exonera Executantul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţii asumate prin contract.

27. FORŢA MAJORĂ.

27.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

27.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada în care acţionează aceasta.

27.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

27.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie, în vederea limitării consecinţelor.

27.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

27.6. Nu va reprezenta o încălcare a obligaţiilor din prezentul contract de către oricare din părţi situaţia în care executarea obligaţiilor este împiedicată de împrejurări de forţă majoră care apar după data semnării Contractului de către părţi.

27.7. Executantul nu va răspunde pentru penalităţi contractuale sau reziliere pentru neexecutare dacă, şi în măsura în care, întârzierea în executare sau altă neîndeplinire a obligaţiilor din prezentul Contract este rezultatul unui eveniment de forţă majoră. În mod similar, Achizitorul nu va datora dobândă pentru plăţile cu întârziere, pentru neexecutare sau pentru rezilierea de către executant pentru neexecutare, dacă, şi în măsura în care, întârzierea Achizitorului sau altă neîndeplinire a obligaţiilor sale este rezultatul forţei majore.

27.8. Dacă oricare parte consideră că au intervenit împrejurări de forţă majoră care pot afecta îndeplinirea obligaţiilor sale, va notifica imediat celeilalte părţi cu privire la natura, durata probabilă şi efectul probabil al împrejurării de forţă majoră. În lipsa unor instrucţiuni scrise contrare ale achizitorului, executantul va continua îndeplinirea obligaţiilor sale în baza Contractului în măsura în care acest lucru este posibil în mod rezonabil şi va căuta toate mijloacele rezonabile alternative, pentru îndeplinirea obligaţiilor sale care nu sunt afectate de evenimentul de forţă majoră. Executantul nu va utiliza asemenea mijloace alternative decât în urma instrucţiunilor în acest sens ale achizitorului, sau ale persoanei autorizate a acestuia.

28. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR.

28.1. Achizitorul şi Executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul contractului sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

28.2. Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi executantul nu reuşesc sa rezolve în mod amiabil o divergenta contractuală, fiecare poate solicita ca disputa sa se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din Timisoara.

29. LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL.

29.1.  Limba care guvernează contractul este limba română.

30. COMUNICĂRI.

30.1. (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.

30.2. Comunicările dintre părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

31. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI.

31.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

32. DISPOZIŢII FINALE

32.1. Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare originale câte unul pentru fiecare parte contractantă.

Contractul face parte din documentaţia de atribuire, şi va fi însuşit de ofertant la depunerea ofertei.

ACHIZITOR 						EXECUTANT                                               SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢA

TIMIŞOARA