- ROMANIA

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania

prin DRDP IAŞI

Se aprobă,

Director DRDP Iaşi

Ing. Dănuţ PILĂ

- CAIET DE SARCINI

LUCRARI DE PROIECTARE A FAZELOR PT+DE , ASISTENTA TEHNICA  SI EXECUTIE LUCRARI  PENTRU OBIECTIVUL :

„Proiectare şi execuţie intreţinere  periodică poduri DN 28 km 6+957 la Şcheia, km 10+112 la Şcheia, km 25+281 la Târgu Frumos,

km 48+380 la Podul Iloaie”

CUPRINS

- INFORMATII GENERALE

  - 1.1. Denumire obiectiv

  - 1.2. Autoritatea contractanta

                - 1.3. Ordonatorul principal de credite

                - 1.4. Sursa de finantare

      - 1.5. Situatia existenta a obiectivului

            - 1.6. Lucrari proiectate

            - 1.7. Durata de realizare a obiectivului (executie +garantie)

- LUCRARI SI SERVICII SOLICITATE

2.1. Elaborarea documentatiei tehnice faza PT + DE si asigurarea asistentei tehnice

2.1.1. Continutul documentatiei

  - 2.2.  Executia lucrarilor

- CERINTE

    - 3.1. Dotari tehnice minime necesare indeplinirii contractului

              - 3.2. Personal - structura echipa

4. MODUL DE PREZENTARE AL OFERTEI

- 4.1. Propunere tehnica:

4.1.1. Programul calitatii

4.1.2. Managementul de proiect

4.1.3. Plan de management al sanatatii si Securitatii muncii

4.1.4. Plan de Management al Mediului

4.1.5. Plan de Management al Traficului

- 4.2. Propunere financiara

1. INFORMATII GENERALE

1.1. Denumire obiectiv

„Proiectare şi execuţie Întreţinerea  periodică poduri DN 28 km 6+957 la Şcheia, km 10+112 la Şcheia, km 25+281 la Târgu Frumos, km 48+380 la Podul Iloaie”

1.2. Autoritatea contractanta

Compania Naţională de Autostrazi şi Drumuri Naţionale din România (CNADNR SA)

Blvd. Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, Bucureşti 010873 prin

DIRECŢIA REGIONALĂ DRUMURI ŞI PODURI IAŞI,

str. Gheorghe Asachi, nr. 19, Iaşi, telefon 0232/213168, fax 0232/214432,

număr de înmatriculare J40/552/2004, cod fiscal R16054368,

1.3. Ordonatorul principal de credite

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

1.4. Sursa de finantare

Bugetul de Stat

1.5. Situatia existenta a obiectivului

În urma reviziei realizate în 2011 la podurile de pe DN 28 s-au observat o serie de degradări ce necesită intervenţia în vederea asigurării unei desfăşurări în siguranţă a traficului.

1. Pod pe DN 28 km 6+957 peste râul Siret la Şcheia, construit în anul 1958 şi reabilitat în anul 2002 prezintă 4 deschideri şi o lungime totala de 236,90 ml, schema statică fiind de grindă continuă. Podul prezintă două rosturi de dilataţie la capetele suprastructurii şi 21 de rosturi intermediare ale plăcii de beton din cadrul structurii mixte.

În urma reviziei s-au observat următoarele degradări principale:

- rosturi grav deteriorate,

- degradări ale suprafeţei îmbrăcăminţii bituminoase pe partea carosabilă şi pe trotuare

- borduri degradate iar pe unele porţiuni lipsesc.

2. Pod pe DN 28 km10+112 scurgere la Şcheia: pod stânga – construit în anul 1960 şi reabilitat în anul 2001 prezintă o deschidere şi o lungime totală de 15,80 ml, schema statică fiind de grindă simplu rezemată.

În urma reviziei s-au observat următoarele degradări principale:

- rosturi grav deteriorate,

- fisuri izolate ale îmbrăcăminţii asfaltice,

- borduri degradate parţial, izolat.

3. Pod pe DN 28 km 25+380, pasaj peste calea ferată în Târgul Frumos, construit în anul 1979 şi reabilitat în anul 2000 prezintă  4 deschideri şi o lungime totala de 74,00 ml, schema statică fiind de grindă continuă.

În urma reviziei s-au observat următoarele degradări principale:

- la rosturi: lipsa elementelor de etanşeitate local, denivelări şi deplasări ale elementelor rostului cu elemente de beton desprinse, infiltraţii pe infrastructură

- fisuri, crăpături, faianţări şi desprinderi al îmbrăcămintei bituminoase a căii,

- borduri aflate într-o stare avansată de degradare.

4. Pod pe DN 28 km 48+380 peste râul Bahlui la Podul Iloaiei, construit în anul 1967 şi reabilitat în anul 2000 prezintă  3 deschideri şi o lungime totală de 43,17 ml, schema statică fiind de grindă Gerber.

- În urma reviziei s-au observat următoarele degradări principale:

- rosturi grav deteriorate,

- fisuri, crăpături, faianţări şi desprinderi al îmbrăcămintei bituminoase a căii,

- borduri parţial degradate.

1.6. Lucrari proiectate

În vederea aducerii podurilor la starea de viabilitate corespunzătoare este necesară execuţia unor lucrări de întreţinere periodică.

Lucrările vor consta în schimbarea tuturor dispozitivelor de acoperire a rosturilor cu unele noi, de tip modern, realizarea unui nou strat de îmbrăcăminte bituminoasă pe cale in grosime de 4 cm şi 2 cm pentru trotuare, schimbarea bordurilor acolo unde este necesar, înlocuirea liselor deteriorate la  parapetul de protecţie, înlocuirea panourilor degradate  şi vopsirea parapetului pietonal.

Listă de cantităţi:   - dispozitive de acoperire a rosturilor  - 315 ml

- strat de îmbrăcămintei asfaltică pe cale  - 3.000 mp

- strat de îmbrăcăminte asfaltică pe trotuare – 650  mp

- borduri - normale – 570 ml

- borduri înalte tip L – 185 ml

- parapet de protecţie – 200 ml

- parapet pietonal – 800 ml

Faţă de cele menţionate proiectantul va ţine seama de toate reglementările tehnice, normative, standarde şi alte asemenea în vigoare,  astfel încât documentaţia tehnică să îndeplinească cerinţele Legii 10/1995 – Legea calităţii.

1.7. Durata de realizare a obiectivului (poriectare+executie+garantie)

Durata de proiectare+execuţie:	7 zile proiectare + 30 zile execuţie

Durata garanţiei:			2 ani

2. LUCRARI SI SERVICII SOLICITATE

2.1. Elaborarea documentatiei tehnice faza PT + DE si asigurarea asistentei tehnice

Se va executa proiectarea lucrărilor conform HG 28/2008, Ordinul 863/2008 şi Legea 10/1995 în formă şi conţinut.

La proiectarea tehnică şi a detaliilor de execuţie se va avea în vedere  cel puţin următoarele (lista nefiind limitativă):

- Asigurarea elementelor geometrice în plan orizontal şi vertical şi a elementelor de gabarit,

astfel încât desfăşurarea traficului să se facă în condiţii de siguranţă şi confort, ţinând cont de asigurarea capacităţii .

- Dimensionarea sistemului rutier în conformitate cu normativele tehnice în vigoare;

- Asigurarea scurgerii apelor;

- Asigurarea etanşeităţii rosturilor;

- Lucrările proiectate şi executate nu vor afecta mediul înconjurător;

- Asigurarea semnalizării corespunzătoare;

- Asigurarea protecţiei instalaţiilor amplasate în perimetrul de execuţie a lucrărilor;

- Ocuparea temporară şi definitivă minimă a terenului.

Proiectul tehnic trebuie să permită elaborarea detaliilor de execuţie în conformitate cu materialele şi tehnologia de execuţie propusă, cu respectarea strictă a prevederilor proiectului tehnic, fără să fie necesară suplimentarea cantităţilor de lucrări şi fără a se depăşi costul stabilit al lucrărilor.

Dacă în urma întocmirii proiectului rezultă, în mod justificat, o valoare a lucrărilor care conduce la un preţ al contractului mai mare decât Valoarea de Contract Acceptată acest lucru se poate stipula prin Acte Adiţionale la Contract. În orice situaţie, Preţul Contractului nu va putea depăşi cu mai mult de 10% Valoarea de Contract Acceptată.

Detaliile de execuţie trebuie să permită efectuarea lucrărilor în condiţii tehnice corespunzătoare, cu respectarea norme şi legislaţiei în vigoare.

Dacă sunt necesare, verificarea proiectului şi obţinerea vizei expertului intră în sarcina proiectantului.

Durata de elaborare a documentaţiei, în forma solicitată, este de maxim 7 de zile calendaristice de la data semnarii contractului.

In valoarea de proiectare va fi cuprinsa si asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul derularii executiei lucrarilor

2.1.1. Continutul documentatiei

1. Proiect tehnic; caiete de sarcini si detalii de executie.

2. Planul de securitate si sanatate conform HG 300/2006.

2.2.  Executia lucrarilor

Execuţia lucrărilor se va face în conformitate cu prevederile Contractului, Proiectul tehnic, Detalii de Executie şi Caietului de Sarcini respectând prevederile din Specificaţiile Tehnice avizate în CTE DRDP Iaşi. De asemenea va lua măsuri pentru protejarea mediului în timpul  execuţiei.

Nici o adaptare sau modificare la execuţie faţă de documentaţie, nu se poate face decât cu aprobarea beneficiarului şi a proiectantului elaborator al documentaţiei.

De asemenea, la execuţie se va ţine seama de standardele, normativele şi prescripţiile în vigoare specifice lucrării.

Piesele principale pe baza cărora constructorul va realiza lucrarea sunt următoarele:

- planurile generale de situaţie, de amplasament şi dispoziţiile generale;

- detaliile tehnice de execuţie;

- caiete de sarcini cu prescripţii tehnice speciale pentru lucrarea respectivă;

- graficul de eşalonare a execuţiei lucrării;

Se vor respecta cu stricteţe fazele determinante, conform prescripţiilor proiectantului.

Dacă pe parcursul lucrărilor trebuie efectuate modificări în proiect Antreprenorul va transmite către Dirigente de şantier (inginerul) documentaţia necesară pentru aprobare. Dacă prin modificare este necesară mărirea preţului contractului acest lucru se poate face numai prin Act adiţional. În orice situaţie, Preţul Contractului nu va putea depăşi cu mai mult de 10% Valoarea de Contract Acceptată.

3. CERINTE

3.1. Dotari tehnice minime necesare indeplinirii contractului

Ofertantul trebuie să demonstreze că are drept de folosinta sau detine cel puţin următoarea dotare tehnică:

| Nr. | Tipul şi caracteristicile echipamentului | Numărul minim necesar |
| --- | --- | --- |
| 1 | Freză de asfalt | 1 |
| 2 | Repartizor-finisor | 1 |

3.2. Personal - structura echipa

Ofertantul trebuie sa dispuna de resursele umane strict necesare indeplinirii in bune conditii a contractului:

- coordonator proiect (CFDP);

- şef punct de lucru (CFDP);

- un responsabil tehnic cu executia care sa fie atestat in domeniul lucrarilor care urmeaza sa fie executate (RTE);

- un responsabil CQ atestat in domeniul lucrarilor care urmeaza sa fie executate;

- un responsabil cu protectia mediului;

- un responsabil cu sanatatea si securitatea muncii - Coordonator în materie de securitate şi sănătate în sensul HG 300/2006.

4. MODUL DE PREZENTARE AL OFERTEI

4.1. Propunere tehnica:

Propunerea tehnică va conţine documente relevante care să demonstreze capacitatea ofertantului de a executa lucrările şi serviciile cerute şi şi gradul de conformare cu cerinţele şi condiţiile impuse de contract şi de normele tehnice şi legale în vigoare.

Documentele ce vor fi prezentate includ, fără a se limita la, următoarele:

- Declaratie privind întocmirea propunerii tehnice cu respectarea cerinţelor prevăzute în documentaţia tehnică;

- Programul calităţii;

- Plan de management al sanatatii si Securitatii muncii;

- Plan de Management al Mediului

- Plan de Management al Traficului.

4.1.1. Programul calitatii

Ofertantul va întocmi, prezenta şi implementa pe cheltuială proprie un Program de asigurarea a calităţii pentru lucrare în conformitate cu Regulamentului privind conducerea si asigurarea calitatii in constructii aprobat prin H.G. nr.766 din 21 noiembrie 1997 (cu modificările şi actuaţizările ulterioare). Vor fi incluse procedurile de lucru relevante pentru lucrările aferente obiectivului.

4.1.2. Managementul de proiect

Pe durata elaborării proiectului şi execuţiei Lucrărilor şi atât timp cât este necesar pentru îndeplinirea obligaţiilor Antreprenorului, acesta va asigura, pe cheltuială proprie, toată asistenţa necesară pentru planificarea, coordonarea, administrarea, inspectarea şi testarea lucrărilor.

Supravegherea va fi asigurată de un număr suficient de persoane care să cunoască limba de comunicare şi operaţiunile care trebuie executate (inclusiv metode şi proceduri necesare, riscuri posibile şi metode de prevenire a accidentelor) pentru execuţia satisfăcătoare şi în siguranţă a Lucrărilor.

4.1.3. Plan de management al sanatatii si Securitatii muncii

Ofertantul va întocmi, prezenta şi implementa pe cheltuială proprie un Plan de management al sanatatii si Securitatii muncii întocmit conform H.G. 300/02.03.2006 privind Cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile.

4.1.4. Plan de Management al Mediului

Antreprenorul are obligaţia de a lua toate masurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe si in afara santierului si pentru a evita orice paguba sau neajuns provocat persoanelor, proprietatilor publice sau altora, rezultat din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru. În acest sens va întocmi, prezenta şi implementa, pe cheltuială proprie, un plan de management al mediului în care vor incluse, după caz, următoarele acţiuni :

- Luarea de masuri si precautiuni pentru evitarea efectelor adverse asupra mediului, a efectelor nocive sau de intrerupere a activitatii cauzate de executarea lucrarilor. Acest lucru se va face prin evitare sau suprimare acolo unde este posibil, si nu prin diminuarea sau atenuarea efectului generat.

- Respectarea tuturor legilor si a reglementarilor nationale si locale de protectie a mediului. Numirea personalului cu sarcina de a pune in practica masurile de protectie a mediului (conf. §3.2.), care trebuie sa primeasca indrumari si instructiuni de la ingineri sau de la autoritatile de mediu.

- Diminuarea intensitatii emisiilor de praf, pentru a se evita sau scadea efectele adverse asupra calitatii aerului.

- Pastrarea fluxurilor de trafic pietonal si al autovehiculelor, a accesului public la siturile si obiectivele din imediata vecinatate. Instituirea de marcaje, semafoare si legaturi temporare prin variante, in scopul unei sigurante sporite si al facilitarii traficului.

- Impiedicarea sau scaderea intensitatii vibratiilor si a zgomotelor produse de autovehicule, echipamente si de lucrari.

- Diminuarea deranjamentelor produse si reimprospatarea florei, acolo unde este distrusa drept consecinta a lucrarilor.

- Protejarea apelor de suprafata, a panzelor freatice si a calitatii solului, afectate de poluare. Colectarea si evacuarea corespunzatoare a deseurilor rezultate.

4.1.5. Plan de Management al Traficului

Executantul are obligatia si raspunde de semnalizarea lucrarilor in conformitate cu prevederile Ordinului comun nr.1112/411/2000 emis de Ministerul Administratiei si Internelor si de Ministrul Transporturilor si HG 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice. Pentru aceasta va întocmi, prezenta şi implementa, pe cheltuială proprie, un plan de management un Plan de Management al traficului care va fi aprobat de organismele competente (C.N.A.D.N.R. – D.R.D.P. Iaşi, M.A.I.).

4.2. Propunere financiara

Propunerea financiară va conţine:

- Anexa la ofertă în conformitate Anexa 1 la Condiţiile Speciale ale contractului pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare Aprobat prin Ordinul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii nr. 146 din 1 martie 2011.

- Formularul de ofertă;

- Anexele la Formularul de depunere al ofertei conform FDA (Fişa de Date a Achiziţiei)

Preturile unitare trebuie sa cuprinda şi comisioanele bancare suportate de Antreprenor şi pe cele suportate de catre Beneficiar atunci cand efectueaza platile catre Antreprenor.

Dir. Adj. Intreţinere Infrastructură				Şef Serviciu ILA-BMS

Ing. Ştefan ILIE					                 ing. Gabriel PILĂ