Aprob,

Administrator Public,

Minel  Florin  PRINA

DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE

LICITAŢIE DESCHISĂ

(aplicata integral prin mijloace electronice)

pentru procedura de achiziţionare

a contractului de lucrări

REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA GRĂDINII ZOOLOGICE SLATINA

Cod  CPV/ CPSA:

45000000-7 - Lucrări de construcţii

45212100-7 - Lucrări de construcţii de complexe pentru petrecerea timpului liber

45236220-8 - Lucrări de nivelare a grădinilor zoologice

71220000-6 Servicii de proiectare arhitecturală

2011

DOCUMENTAŢIA STANDARD PENTRU ELABORAREA ŞI PREZENTAREA OFERTEI

- Fişa de date

- Caiet Sarcini şi STUDIU DE FEZABILITATE

- Formulare

Calendarul previzionat al procedurii

| Nr. Crt. | Paşi de urmat | Data previzionată |
| --- | --- | --- |
| 1 | Îndeplinirea condiţiilor de lansare a procedurii: a) identificarea procedurii în programul anual al achiziţiilor publice; b) identificarea fondurilor necesare desfăşurării contractului; b) întocmirea documentaţiei de atribuire; d) aprobarea de catre Consiliul Local a componentei comisiei de evaluare; e)elaborarea anuntului de participare; | 24.03.2011-22.08.2011 |
| 2 | Transmiterea anuntului de participare SEAP | 02.09.2011 |
| 3 | Publicare anunt de participare – data previzionata | 08.09.2011 |
| 4 | Transmiterea catre UCVAP a anuntului publicat | Nu este cazul |
| 5 | Punerea la dispoziţie a documentaţiei de atribuire | electronic in SEAP |
| 6 | Data limita de primire de clarificări privind documentaţia de atribuire | 19.09.2011 |
| 7 | Data limita de raspuns la solicitarile de clarificari | 22.09. 2011 |
| 8 | Data limita de depunere a Ofertelor | 26.09.2011 ora SEAP |
| 9 | Deschiderea Ofertelor | 26.09.2011 |
| 10 | Verificarea indeplinirii de catre candidati a cerinţelor obligatorii si a nivelurilor minime de calificare. Transmiterea cererilor de clarificari/completari ale documentelor (daca este cazul), primirea documentelor si evaluarea lor. | 26.09.2011 14.10.2011 |
| 11 | Stabilirea operatorilor economici calificati | 14.10.2011 |
| 12 | Evaluarea ofertelor | 26.09.2011 14.10.2011 |
| 13 | Stabilirea ofertelor inacceptabile, neconforme şi precum şi pe cele admisibile sau, după caz, anularea procedurii | 14.10.2011 |
| 14 | Stabilirea ofertei câştigătoare | 14.10.2011 |
| 15 | Semnarea Raportului de Atribuire si transmiterea comunicarilor operatorului economic desemnat castigator si celor declarati necastigatori; | 14.10.2011 |
| 16 | Semnare contract | 24.10.2011 |
| 17 | Publicarea anunţului de atribuire | 24.10.2011 09.12.2011 |
| 18 | Întocmirea dosarului de achiziţie publică | 24.03.2010-09.12.2011 |

- Ora locală a României

- Pe lângă comisia de evaluare, la şedinţa de deschidere a ofertelor, poate participa şi câte 1 reprezentant  împuternicit  pentru  fiecare  dintre  operatorii  economici / grupul  de  operatori economici care au depus oferte.

- Datele sunt estimative.

Aprob,

Administrator Public,

Minel  Florin  PRINA

FIŞA DE DATE A  ACHIZIŢIEI

I. 1. AUTORITATEA  CONTRACTANTĂ

| Denumire: Municipiul Slatina prin Consiliul Local al Municipiului Slatina |  |  |
| --- | --- | --- |
| Adresă: Str. Mihail Kogălniceanu nr.1, Slatina, jud. OLT |  |  |
| Localitate: Slatina | Cod poştal: 230080 | Ţara: România |
| Persoana de contact: Biroul Achiziţii Publice | Telefon: 0249 439377; 0249 439182, 0249 407002 |  |
| E-mail: achizitii_publice@primariaslatina.ro | Fax: 0249 431708; 0249 439336 |  |
| Adresa/ele de internet (dacă este cazul): Adresa autorităţii contractante: Slatina, strada Mihail Kogălniceanu nr.1 |  |  |

I. 2.  Principala activitate sau activităţi ale autorităţii contractante:

| [ ] ministere ori alte autorităţi publice centrale inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local [ ] agenţii naţionale [ X] autorităţi locale [ ] alte instituţii guvernate de legea publică [ ] instituţie europeană/organizaţie [ ] internaţională [ ] altele | [ X] servicii publice centrale [ ] apărare [ ] ordine publică/siguranţă naţională [ ] mediu [ ] economico-financiare [ ] sănătate [ ] construcţii şi amenajarea teritoriului [ ] protecţie socială [ ] cultură, religie, activ. recreative [ ] educaţie [ X ] altele - administraţie publică locală |
| --- | --- |
| Autoritatea contractantă achiziţionează în numele altei autorităţi contractante [ ] da [X ] nu |  |

| Alte informaţii şi clarificări pot fi obţinute: [X] la adresa sus-menţionată, interval orar: luni – joi: 07.30 – 16.30 vineri: 07.30 – 13.30 [ ] altele |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Date limita de primire a solicitărilor de clarificări : Data: 19.09. 2011 Ora limita : 12:00 Data limita de transmitere a răspunsului la clarificări :22.09.2011 orele 12:00 Pentru solicitare de clarificări în legătură cu Documentaţia de atribuire operatorii economici trebuie să se înregistreze în S.E.A.P. ( www.e-licitatie.ro ): - ca operator economic conform prevederilor H.G. nr. 1660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare; - ca participant la procedura de atribuire. Solicitările de clarificări se vor completa exclusiv în SEAP la Secţiunea întrebări, iar răspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP. Autoritatea contractantă are obligaţia de a răspunde, în mod clar, complet şi fără ambiguităţi, cât mai repede posibil, la orice clarificare solicitată. Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite răspunsul la orice clarificare cu condiţia transmiterii solicitării de clarificări în timp util de către operatorii economici. Pentru comunicările din timpul evaluării ofertelor: Comisia de evaluare va transmite solicitările de clarificare în legătura cu oferta prin utilizarea facilităţilor tehnice disponibile în SEAP, iar operatorii economici vor transmite răspunsurile la clarificări şi eventualele documente solicitate prin intermediul SEAP, în format electronic, semnate cu semnătură electronică, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică. |  |  |  |
| I.3. Căi de atac |  |  |  |
| Instituţia responsabilă pentru soluţionare contestaţie: - calea administrativ-jurisdicţională prin adresare Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor - (Consiliu), în condiţiile ordonanţei Competenţa de soluţionare a contestaţii este dată de opţiunea părţii vătămate: - fie, Consiliului; - fie, instanţei de judecată. Consiliul este competent: - să soluţioneze contestaţiile formulate în cadrul procedurii de atribuire înainte de încheierea contractului; - să se pronunţe asupra legalităţii procedurilor şi operaţiunilor desfăşurate în atribuirea unui contract de achiziţie publică; - să emită opinie asupra litigiului dedus judecăţii dacă instanţa de judecată solicită acest lucru. Operatorul economic care se considera vătămat într-un drept al sau, are dreptul de a contesta actul autoritarii contractante, dacă îndeplineşte condiţiile din art. 255 din OUG nr.34/2006, pentru soluţionarea contestaţiilor operatorul economic se va adresa Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. Contestaţia se formulează în scris de către partea care se consideră vătămată respectându-se prevederile Capitolului IX din OUG 34/2006. Termenul de depunere al contestaţiei este de cel mult: - 5 zile Plângerea formulată împotriva deciziei pronunţate de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor se soluţionează de Curtea de Apel, secţia contencios administrative şi fiscal pe raza căreia se afla autoritatea contractantă. |  |  |  |
| Denumire: Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor |  |  |  |
| Adresă: strada Stavropoleos, nr.6, Sector 3, Bucureşti |  |  |  |
| Localitate: Bucureşti Cod poştal: 030084 Ţara: România |  |  |  |
| E-mail: office@cnsc.ro Telefon: 021 310.46.41 |  |  |  |
| Adresă internet: www.cnsc.ro Fax: 021/3104642 |  |  |  |
| Denumire: CURTEA DE APEL CRAIOVA - SECŢIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL |  |  |  |
| Adresa: str. NICOLAE TITULESCU, nr. 4, localitatea CRAIOVA, judeţul DOLJ |  |  |  |
| Localitate: CRAIOVA | Cod poştal: 200136 |  | Ţara: România |
| E-mail: cacraiova@just.ro |  | Telefon: 0251/418.568 |  |
| Adresă internet: http://portal.just.ro |  | Fax: 0251/415.600 |  |
| Serviciul din organigrama autorităţii contractante de la care se pot obţine informaţii privind utilizarea căilor de atac: Biroul Juridic |  |  |  |
| Adresa: Str. Mihail Kogălniceanu nr.1, Slatina, jud. OLT |  |  |  |
| Localitate: Slatina | Cod poştal: 230080 |  | Ţara: România |
| Persoana de contact: |  | Telefon: 0249/407004 |  |

I. 5. Sursa de finanţare :

| Se specifică sursele de finanţare ale contractului ce urmează a fi atribuit: - 75% din bugetul de stat prin bugetul MMP; - 25% din buget local | După caz, proiect/program finanţat din fonduri comunitare [ X ] da [ ] nu Finanţarea Programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor, Programul - Implementarea şi realizarea Proiectelor de Investiţii în vederea atingerii standardelor necesare autorizării Grădinilor Zoologice |
| --- | --- |

II:  OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere

| II.1.1) Denumire contract: „Reabilitarea şi modernizarea Grădinii Zoologice Slatina” |  |  |
| --- | --- | --- |
| II. 1.2) Denumire contract şi locul de prestare „Reabilitarea şi modernizarea Grădinii Zoologice Slatina” Documentaţia de atribuire este postată în SEAP. |  |  |
| (a) Lucrări X | (b)Produse □ | (c) Servicii □ |
| Execuţie □ Proiectare şi execuţie X Realizare prin orice mijloace corespunzătoare cerinţelor specificate de autoritate contractantă □ | Cumpărare □ Leasing □ Închiriere □ Cumpărare în rate □ | Categoria serviciului □ 2A □ 2B □ |
| Principala locaţie a lucrărilor: municipiul Slatina, judeţul Olt Cod CPV: 45000000-7 - Lucrări de construcţii 45212100-7 - Lucrări de construcţii de complexe pentru petrecerea timpului liber 45236220-8 - Lucrări de nivelare a grădinilor zoologice 71220000-6 Servicii de proiectare arhitecturală | Principalul loc de livrare Cod CPV | Principalul loc de prestare a serviciilor: Cod CPV: |
| Ofertantul va trebui să respecte următoarele condiţii obligatorii | - Sa aibă cuprinse în domeniul de activitate execuţia de lucrări de construcţii similare cu cele ale contractului ce urmează a fi atribuit; - Sa aibă în vedere siguranţa personalului implicat în lucrările ce se vor desfăşura în cadrul şantierului; - Sa depună toate eforturile necesare pentru a evita orice accident al persoanelor implicate în lucrările desfăşurate în cadrul Şantierului; - Sa asigure protecţia şi monitorizarea lucrărilor până la finalizare; |  |
| II. 1. 3) Procedura se finalizează prin : Contract de achiziţie publică: [X] Încheierea unui acord cadru: [ ] |  |  |
| II. 1.4. Durata contractului de achiziţie publică: - 24 luni începând cu data transmiterii ordinului de începere |  |  |
| II.1.5.Informaţii privind acordul cadru (dacă este cazul): nu este cazul. |  |  |
| II.1.6. Divizare pe loturi: da [ ] nu [x] |  |  |
| II.1.7. Ofertele alternative sunt acceptate da [ ] nu [x] |  |  |
| II.1.8. Suma supusă procedurii: Valoarea maximă estimată a contractului de lucrări este de 4.331.674,85 lei exclusiv TVA |  |  |
| Documentaţia de atribuire este disponibilă în SEAP |  |  |

II.2) Cantitatea sau scopul contractului

II.2.1) Total cantităţi: Scopul acestui contract îl reprezintă elaborarea proiectului tehnic şi executarea lucrărilor de reabilitare şi modernizare a grădinii zoologice din municipiul Slatina. Elaborarea proiectului tehnic şi executarea lucrărilor au ca scop amenajare spaţiilor expoziţie animale, amenajare clădiri auxiliare, reabilitare utilităţi, sistematizare cursuri apă, amenajare alei, amenajări exterioare grădinii zoologice. De asemenea va fi dotată cu mobilier urban. Ofertantul va elabora proiectul tehnic necesar execuţiei lucrărilor de reabilitare, va obţine toate avizele necesare eliberării autorizaţiei de construire, va verifica proiectul tehnic de către un verificator de proiecte autorizat, va elabora documentaţia pentru proiectul tehnic şi detaliile de execuţie lista cu cantităţile de lucrări însoţită de antemăsurătoarea care a stat la baza stabilirii cantităţilor de lucrări. Ofertantul va executa lucrările în baza proiectului tehnic elaborat şi aprobat de autoritatea contractantă.

II.2.2. Opţiuni da [ X ] nu [ ] Daca pe parcursul execuţiei se va ivi necesitatea executării unor faze de lucrări care nu au putut fi prevăzute iniţial, se optează pentru executarea acestora din capitolul diverse şi neprevăzute în baza unui act adiţional. Diversele şi neprevăzutele sunt în valoare de 10% din valoarea obiectivului de investiţii. Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a opta pentru achiziţia ulterioară de lucrări suplimentare în condiţiile prevăzute la art. 122 lit. i) din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare. Lucrările efectuate de executant, în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziţia achizitorului, precum şi cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziţie expresă a achizitorului, nu vor fi plătite executantului. Executantul trebuie să înlăture aceste lucrări într-un termen stabilit cu achizitorul. De asemenea, el răspunde în faţa achizitorului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia.

- CONDIŢII SPECIFICE CONTRACTULUI

III.1. Alte condiţii particulare referitoare la contract - modalităţi de plată - Achizitorul poate efectua plata către executant în termen de maxim 120 zile de la emiterea facturilor, până la acoperirea sumelor prevăzute în buget. - clauza penală - În cazul în care executantul întârzie în mod nejustificat, cu mai mult de 15 zile lucrările contractate, sau reluarea acestora într-un termen mai mare de 15 zile de la data opririi acestora, achizitorul va putea rezilia prezentul contract. În acest caz executantul va fi obligat să plătească o despăgubire echivalentă cu 30% din valoarea prezentului contract. Dacă executantul întârzie cu mai mult de 15 zile finalizarea contractului atunci executantul este obligat să plătească o despăgubire echivalentă cu 30 % din valoarea prezentului contract. - penalităţi de întârziere - În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu reuşeşte să îşi îndeplinească obligaţiile asumate prin contract, executantul are obligaţia de plată, cu titlu de penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din preţul contractului de 0,15 % pentru fiecare zi de întârziere. În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei prevăzute în contract, acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o suma echivalenta cu o cota procentuală din plata neefectuată de 0,15% zi întârziere. - garanţia de bună execuţie este 10% din valoarea contractului. Suma iniţială care se depune de către contractant în contul astfel deschis trebuie să fie de 1% din preţul contractului şi se va depune până cel târziu în data semnării contractului. Pe parcursul îndeplinirii contractului, autoritatea contractantă urmează să alimenteze acest cont prin reţineri succesive de 10% din sumele datorate şi cuvenite contractantului până la concurenţa sumei stabilite drept garanţie de bună execuţie în documentaţia de atribuire. Autoritatea contractantă va dispune ca banca să înştiinţeze contractantul despre vărsământul efectuat, precum şi despre destinaţia lui. Contul astfel deschis este purtător de dobândă în favoarea contractantului

III.1.1. Contract rezervat unei profesii specifice da [ ] nu [X]

III.1.2. Altele da [X] nu [ ] 1. Autoritatea Contractantă îşi rezervă dreptul de a opta pentru achiziţionarea ulterioară de lucrări noi, similare celor descrise în documentaţia prezentă, de la operatorul economic a cărui ofertă va fi declarată câştigătoare în cadrul procedurii prezente referitoare la atribuirea contractului de execuţie lucrări. 2. Autoritatea Contractantă îşi rezervă dreptul de a opta pentru achiziţionarea ulterioară de lucrări suplimentare/adiţionale, care nu au fost incluse în contractul iniţial, dar care datorită unor circumstanţe neprevăzute au devenit necesare pentru îndeplinirea prezentului contract. Achiziţia eventualelor lucrări suplimentare se va face de la operatorul economic a cărui ofertă va fi declarată câştigătoare în cadrul procedurii prezente privind atribuirea contractului de lucrări.

IV: PROCEDURA

IV.1. Procedura selectată: Licitaţie deschisă aplicată integral prin mijloace electronice

Licitaţie deschisă [ X ] Licitaţie restrânsă [ ] Licitaţie restrânsă accelerată [ ] Dialog competitiv [ ] Negociere cu anunţ de participare [ ] Negociere fără anunţ de participare [ ] Cerere de oferte [ ] Concurs de soluţii [ ]

IV.2) Etapă finală de licitaţie electronică DA [ ] NU [X ]

IV.3) Procedură aplicată integral prin mijloace electronice: DA [X ] NU [ ]

Notă: Procedura de atribuire se va aplica integral prin mijloace electronice. În acest sens numai operatorii economici înregistraţi în SEAP au dreptul de a transmite/depune oferta.

IV.4) Legislaţia aplicată

Legislaţie naţională aplicabilă: - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, modificată prin Legea nr.128/2007, Ordonanţele de urgenţă ale Guvernului nr.94/2007, 143/2008, 228/2008, 19/2009, 72/2009 şi prin Legea 84/2009; - Rectificarea nr.337/2006 la Legea nr.337/2006 pentru aprobarea Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2006; - Hotărârea Guvernului României nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, completată şi modificată prin Hotărârile Guvernului nr.1056/2006, 1337/2006 şi 834/2009; - Hotărârea Guvernului nr.1660 din 22 noiembrie 2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2006, modificată şi completată prin Hotărârile Guvernului nr.198/2008 şi 370/2009; - Ordinul Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice nr.183 din 3 noiembrie 2006 privind aplicarea dispoziţiilor referitoare la contractul de publicitate media; - Ordinul Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice nr.107 din 6 iulie 2009 pentru aprobarea Regulamentului privind supravegherea modului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii; - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.30 din 12 aprilie 2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările; - Ordinul Ministrului Economiei şi Finanţelor nr.2181 din 23 noiembrie 2007 privind aprobarea manualului operaţional pentru activitatea de observare şi verificare a atribuirii contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii; - Hotărârea Guvernului nr.942 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, completată şi modificată prin Hotărârea Guvernului nr.1083/2007; - Hotărârea Guvernului României nr.1083 din 12 septembrie 2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului. - Lege nr. 10/1995 - privind calitatea în construcţii cu modificările şi completările ulterioare; - Hotărâre nr. 28/2008 - privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii - Ordinul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor publice şi Locuinţelor nr. 863 din 2 iulie 2008, pentru aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii" - LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (**republicată**)(*actualizată*), privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii cu modificările şi completările ulterioare Informaţii suplimentare/actele normative cu relevanţă în domeniul protecţiei mediului, inspecţiei muncii şi fiscalităţii se găsesc la adresele: - www.mmediu.ro/acte_normative.htm ; - www.anfm.ro ; - www.inspectmun.ro ; - www.mfinante.ro .

V. CRITERII DE CALIFICARE

Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita documente doveditoare şi de a desemna reprezentanţi să verifice, la autorităţile competente, veridicitatea documentelor şi declaraţiilor prezentate de ofertanţi. Orice neconcordanţă faţă de documentele depuse în copie şi de datele furnizate în declaraţii atrage excluderea din procedură.

Fiecare ofertă va fi însoţită de o declaraţie a unei persoane cu drept de semnătură din cadrul societăţii (conform certificatului constatator) prin care este nominalizată persoana împuternicită să semneze oferta, specificându-se documentele ofertei care pot fi semnate de către aceasta; declaraţia va include şi specimenul de semnătură al persoanei împuternicite.

NOTA  !!!:

- Conduc la descalificarea ofertantului neîndeplinirea în mod cumulativ a tuturor cerinţelor obligatorii şi a nivelurilor minime impuse de către autoritatea contractantă.

- Se solicită în mod obligatoriu ca prezentarea documentelor să fie făcută în ordinea stabilită de către beneficiar pentru facilitarea evaluării acestora.

- În mod obligatoriu toate documentaţiile tehnice, pliantele, cataloagele, broşurile, extrasele din site-urile de specialitate, simulările video,  etc., trebuie prezentate în limba română. Materialele prezentate în alte limbi trebuie însoţite obligatoriu de traducerea în limba română, efectuată de către un traducător autorizat.

- Un ofertant participa, pentru acelaşi contract, cu o singura oferta, fie în mod individual, fie ca subcontractant sau ca partener al societăţii mixte/consorţiului/ asocierii.

- Depunerea sau participarea cu mai mult de o oferta de către un singur ofertant, subcontractant sau partener pentru acelaşi contract va conduce la respingerea ofertelor respective.

- Mai mulţi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune o ofertă comună, fără a fi obligaţi să îşi legalizeze din punct de vedere formal asocierea. Autoritatea contractantă va solicita ca asocierea să fie legalizată numai în cazul în care oferta comună este declarată câştigătoare, condiţie necesară pentru buna îndeplinire a contractului.

Documentele de calificare a operatorilor economici

| V.1) Situaţia personală a ofertantului - Cerinţe minime obligatorii: |  |  |
| --- | --- | --- |
| V.1. 1. Declaraţii privind eligibilitatea privind neîncadrarea în prevederile art.180 din ordonanţă Solicitat [X] Nesolicitat [ ] | Cerinţă obligatorie prezentare - Formular nr.5 din secţiunea FORMULARE |  |
| - Vor fi descalificaţi ofertanţii care omit să completeze şi să prezinte formularul solicitat - Notă: Încadrarea în situaţia prevăzută la art.180 din OUG 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică - Nu se acceptă completarea ulterioară. |  |  |
| V.1.2. Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/ 2006 Solicitat [X] Nesolicitat [ ] | Cerinţe obligatorii prezentare - Formular nr.6 din secţiunea FORMULARE NOTA: În situaţia în care din documentele solicitate reiese că ofertantul are datorii, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului. |  |
| - Vor fi descalificaţi ofertanţii care omit să completeze şi să prezinte formularul solicitat - Nu se acceptă completarea ulterioară. |  |  |
| V.1.3. Declaraţie privind calitatea de participant la procedură Solicitat [X] Nesolicitat [ ] | Cerinţă obligatorie prezentare - Formular nr.7 din secţiunea FORMULARE Această declaraţie va fi prezentată de toţi asociaţii şi subcontractanţii |  |
| - Vor fi descalificaţi ofertanţii care omit să completeze şi să prezinte formularul solicitat - Nu se acceptă completarea ulterioară. |  |  |
| V.1.4. Certificat de participare la licitaţie cu ofertă independentă Solicitat [X] Nesolicitat [ ] |  | Cerinţă obligatorie: Certificat de participare la licitaţie cu ofertă independentă |
| - Vor fi descalificaţi ofertanţii care omit să completeze şi să prezinte formularul - Nu se acceptă completarea ulterioară. |  |  |
| V.1.5. Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 69^1 din OUG nr. 34/2006 Solicitat [X] Nesolicitat [ ] |  | Cerinţă obligatorie: Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 69^1 din OUG nr. 34/2006 |
| - Vor fi descalificaţi ofertanţii care omit să completeze şi să prezinte formularul - Nu se acceptă completarea ulterioară. |  |  |
| Alte documente obligatorii |  |  |
| Cerinţa obligatorie: Certificat de sarcini fiscale, emis de către organele competente ale Ministerului Finanţelor Publice, privind plata obligaţiilor bugetare către bugetul general consolidat, care sa ateste inexistenta de obligaţii bugetare restant – valabil la data deschiderii ofertelor; Cerinţa obligatorie: Certificate constatatoare privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor locale pentru sediul principal şi pentru toate punctele de lucru declarate – valabil la data deschiderii ofertelor; Cerinţa obligatorie:Prezentarea Certificatului de atestare privind obligaţiile la Fondul de mediu, din care să rezulte faptul că operatorul economic şi-a îndeplinit obligaţiile de plată către Fondul pentru Mediu, valabil la data deschiderii ofertelor. Cerinţa obligatorie: Cazier fiscal al societăţii/(certificat echivalent-pentru persoane juridice străine) – în conformitate cu H.G. 31/ 2003, în termen de valabilitate la data deschiderii ofertelor; Cerinţa obligatorie: Cazier judiciar al societăţii aşa cum este precizat în Certificatul constatator emis de oficiul Registrului Comerţului în termen de valabilitate la data deschiderii ofertelor; Cerinţa obligatorie: Cazier judiciar al administratorului/administratorilor societăţii aşa cum este precizat în Certificatul constatator emis de oficiul Registrului Comerţului în termen de valabilitate la data deschiderii ofertelor; În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să prezinte aceste certificate. NOTA: În situaţia în care din documentele solicitate reiese că ofertantul are datorii şi/sau litigii, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului de lucrări. |  |  |
| - pentru persoane juridice/fizice străine Cerinţa obligatorie: Vor depune Certificate constatatoare privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor şi taxelor către stat, inclusiv cele locale, precum şi a contribuţiei pentru asigurările sociale de stat (formulare-tip eliberate de autorităţile competente din ţara în care ofertantul este rezident), după cum exemplificam pentru persoanele juridice din România. În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul nu se emit documentele mai sus menţionate va fi prezentată o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că ofertantul nu figurează ca debitor la organele fiscale competente din ţara de origine; vor fi enumerate aceste organe fiscale şi vor fi prezentate datele de contact (adresa completă, numere de telefon şi fax, adresa de e-mail, adresa de internet etc.) Dacă un grup de operatori economici depun oferta comună, situaţia tehnică şi profesională se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului Toate documentele oficiale depuse de persoanele juridice străine, precum şi documentele depuse într-o altă limbă decât cea română de către operatorii economici români, vor fi prezentate în original sau copie legalizată, însoţite de traduceri legalizate în limba română, efectuate în mod obligatoriu de către traducători autorizaţi. Toate certificatele depuse trebuie să fie în mod obligatoriu valabile la data deschiderii documentelor de calificare. Vor fi descalificaţi ofertanţii care se află în una din următoarele situaţii - omit să prezinte certificatele solicitate/declaraţia solicitată - nu prezintă lista organelor fiscale competente din ţara de origine şi/sau datele de contact ale acestora |  |  |
| Pentru ofertanţii străini se acceptă prezentarea oricărui document considerat edificator din acest punct de vedere, în ţara de origine sau în ţara în care aceştia sunt stabiliţi, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorităţi competente din ţara respectivă. |  |  |
| Ofertantul este exclus din procedura pentru atribuirea contractului în următoarele condiţii 1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a exclude din procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică orice ofertant despre care are cunoştinţă că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru participare la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, pentru fraudă şi/sau pentru spălare de bani; 2) Autoritatea contractantă are dreptul de a exclude dintr-o procedură pentru atribuirea contractului de achiziţie publică orice ofertant/candidat care se află în oricare dintre următoarele situaţii: a) a intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul-sindic; c) nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care este stabilit; c1) în ultimii 2 ani nu şi-a îndeplinit sau şi-a îndeplinit în mod defectuos obligaţiile contractuale, din motive imputabile ofertantului în cauză, fapt care a produs sau este de natură să producă grave prejudicii beneficiarilor acestuia; d) a fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională; e) prezintă informaţii false sau nu prezintă informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie. |  |  |
| V.2) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare) |  |  |
| - pentru persoane juridice române Cerinţă obligatorie : Prezentarea Certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului în raza căruia este situat sediul ofertantului cu cel mult 30 de zile înainte de data deschiderii ofertelor din care să rezulte cel puţin informaţiile legate de structura acţionarilor, reprezentanţilor legali, obiectul de activitate care trebuie să corespundă obiectului contractului care urmează să fie atribuit, faptul că nu sunt înscrise menţiuni cu privire la aplicarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei sau că Ofertantul este în incapacitate de plată, lichidare voluntară sau alte proceduri care au ca efect juridic suspendarea activităţii/dizolvarea persoanei juridice. Cerinţă minimă de calificare: Obiectul de activitate al ofertantului să includă şi domeniul de activitate aferent obiectului contractului. Nu se acceptă completarea ulterioară. Cerinţă obligatorie : Prezentare CUI (codul unic de înregistrare) emis de Oficiul Registrului Comerţului; |  |  |
| - Pentru persoane fizice române Se solicită: Cerinţa obligatorie: Autorizaţii de funcţionare, certificate de atestare tehnico-profesională, legitimaţii valabile la data deschiderii ofertelor / alte documente care dovedesc o formă de înregistrare ori apartenenţă din punct de vedere profesional. Cerinţa obligatorie: Certificate constatatoare privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor locale în termen de valabilitate la data deschiderii ofertelor; Nu se acceptă completarea ulterioară. |  |  |
| - Pentru persoane juridice/fizice străine Cerinţă obligatorie: Documente edificatoare care dovedesc o formă de înregistrare/ atestare ori apartenenţa din punct de vedere profesional, din care să rezulte abilitarea persoanei juridice/fizice străine de a executa lucrările care fac obiectul prezentului contract, în conformitate cu ţara de origine/ţara în care operatorul economic este stabilit. Documentele se vor prezenta însoţite de traducerea autorizată şi legalizată a acestora în limba română. Vor fi prezentate: - un certificat, în traducere certificată, de la registrul în care este înmatriculat ofertantul în ţara de origine, care să ateste existenţa societăţii – original sau copie legalizată. - actul constitutiv şi statutul ofertantului în ţara de origine, dacă sunt conţinute în documente separate, împreună cu toate modificările acestor documente, în traducere certificată – original sau copie legalizată; din acestea trebuie să rezulte obiectul de activitate. - Pot fi descalificaţi ofertanţii care se află în una din următoarele situaţii: - omit să prezinte, total sau parţial, documentele solicitate - din documentele prezentate nu rezultă că pot desfăşura activităţile specificate conform codului CAEN 2008 - prezintă documentele în traducere necertificată şi/sau în copie simplă |  |  |
| V. 3) Situaţia economico-financiară |  |  |
| Cerinţa obligatorie: Prezentarea Fişei de informaţii generale - Formular nr.4 din secţiunea FORMULARE; În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să prezinte aceste formulare. Cerinţa obligatorie: Prezentarea bilanţurilor contabile pe ultimii trei ani (2008, 2009, 2010) vizate şi înregistrate de organele competente. Copia după bilanţ va fi semnată şi ştampilată pe fiecare pagină şi se va face menţiunea “conform cu originalul” pe fiecare pagină. În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să prezinte aceste formulare. Cerinţa obligatorie: Declaraţie privind cifra medie de afaceri globală pe ultimii 3 ani. Cifra medie de afaceri pe ultimii trei ani trebuie să fie cel puţin 8.660.000 lei. În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să prezinte aceste formulare. În cazul ofertanţilor din categoria Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (făcând dovada în acest sens prin prezentarea documentelor prevăzute în Legea nr. 346/2004) cifra medie de afaceri se consideră îndeplinită în proporţie de 50% din cuantumul precizat; pentru ca o asociere să beneficieze de facilităţile oferite de Legea nr. 346/2004, operatorii economici care se asociază trebuie să facă dovada că fiecare dintre ei îndeplineşte condiţia de IMM. Cerinţa obligatorie: Nivelul indicatorului financiar „lichiditate generală” calculat pentru anul 2009 să fie cel putin 99%. În cazul asocierii cerintele obligatorii impuse referitoare la nivelul indicatorului financiar „lichiditate generală” calculat pentru anul 2010 trebuie să fie îndeplinite de către fiecare din membrii grupului. Cerinta obligatorie: Operatorul economic are obligaţia de a da o declaraţie pe proprie răspundere precum că, în cazul în care va fi desemnat câştigator al procedurii de achizitie publică, va încheia înainte de semnarea contractului, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apare privind lucrările executate, utilajele, instalaţiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu şi reprezentanţii împuterniciţi să verifice, să testeze sau să recepţioneze lucrările precum şi daunele sau prejudiciile aduse către terţe persoane fizice sau juridice. Asigurarea se va încheia, pentru toată durata de valabilitate a contractului, cu o agenţie de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportată de către ofertant din capitolul “Cheltuieli indirecte”. În cazul în care operatorul economic nu încheie şi nu prezintă poliţa de asigurare, încheiată conform cerinţelor de mai sus, contractul se va atribui următorului clasat, conform art. 204 paragraful (11) din OUG 34/2006 cu completările şi modificarile ulterioare. În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să prezinte declaraţiile pe proprie răspundere. Cerinta obligatorie : Informatii privind accesul ofertantului la linii de credit sau disponibilitatea resurselor financiare necesare pentru executarea parţială a lucrărilor. Se vor prezenta, numai documente în original, declaraţii bancare corespunzătoare care să ateste că ofertantul are acces la linii de credit confirmate de bănci sau că are resurse reale negrevate de datorii sau orice alte mijloace suficiente pentru a realiza executarea parţială a lucrării. Ofertantul trebuie să anexeze obligatoriu unul sau mai multe documente edificatoare, numai în original, prin care se confirma accesul la facilităţile de credit în sumă de cel puţin 1.250.000,00 lei pentru realizarea parţială a contractului care va fi încredinţat în urma adjudecării prezentei proceduri de achiziţie. (Scrisorile de bonitate din partea băncilor se vor prezenta numai în original). Dacă o asociere de operatori economici depune o ofertă comună, atunci situaţia economică şi financiară se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii. La evaluarea situaţiei economico-financiare nu se iau în considerare datele subcontractanţilor. Capacitatea economică şi financiară a operatorului economic poate fi susţinută şi de o altă persoană, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între operatorul economic şi persoana respectivă. În cazul în care ofertantul îşi demonstrează situaţia economică şi financiară invocând şi susţinerea acordată, în conformitate cu prevederile alin. (1) art.186 din OUG 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, de către o altă persoană, atunci acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în forma autentică, prin care aceasta confirmă faptul că va pune la dispoziţia ofertantului resursele financiare invocate. Persoana care asigură susţinerea financiară, obligatoriu, nu trebuie să se afle în situaţia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 din OUG 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare. Angajamentul ferm de susţinere financiară reprezintă un act juridic unilateral prin care persoana care susţine, confirmă faptul ca va pune la dispoziţia operatorului economic resursele financiare invocate. |  |  |
| V.4) Capacitatea tehnică şi profesională |  |  |
| Informaţii privind capacitatea tehnică şi profesională Solicitat [X] Nesolicitat [ ] |  |  |
| V.4.1. Capacitate tehnică Cerinţa obligatorie: lista a principalelor servicii prestate în ultimii 3 ani, conţinând valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent dacă aceştia din urmă sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi. Prestările de servicii se confirmă prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul privat beneficiar. În cazul în care beneficiarul este un client privat şi, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obţinerii unei certificări/confirmări din partea acestuia, demonstrarea prestărilor de servicii se realizează printr-o declaraţie a operatorului economic. Se va completa Formularul nr.9 Cerinţa obligatorie: Fişa de experienţă similară pentru proiectarea lucrările care îndeplinesc nivelul minim impus privind capacitatea tehnică – formular anexat. Nivel minim impus: Îndeplinirea de către ofertant, în ultimii 3 ani, dintr-un singur contract a unei experienţe de proiectare de reabilitare şi modernizare lucrări cu obiect similar celui al achiziției în speță cu în valoare de minim 130.000,00 lei fără TVA; Dovada îndeplinirii acestor experienţe similare se face, în mod obligatoriu, cu copii ale contractelor, copii procese verbale de predare primire a documentaţiilor elaborate şi copii recomandări/certificatele constatatoare emise în conformitate cu prevederile art. 971 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006 cu modificările şi actualizările ulterioare, datate, semnate şi parafate de emitent, din partea beneficiarului acestuia pentru contractul prezentat în scopul demonstrării cerinţei privind experienţa similară. Se vor lua în considerare acele certificate semnate în ultimii 3 ani faţă de data prezentării ofertei. Certificatele de acceptanţă se vor prezenta pentru fiecare referinţă menţionată. Experienţa similară înseamnă cel puţin elaborarea proiectelor decrise mai sus. În cazul în care beneficiarul este un client privat şi, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obţinerii unei certificări/confirmări din partea acestuia, demonstrarea îndeplinirii cerinţei privind experienţa similară se realizează printr-o declaraţie a operatorului economic sub incidenţa legii penale privind falsul in declaraţii. Cerinţa obligatorie: Lista lucrărilor executate în ultimii 5 ani, însoţită de certificări de bună execuţie pentru cele mai importante lucrări. Respectivele certificări indică beneficiarii, indiferent dacă aceştia sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi, valoarea, perioada şi locul execuţiei lucrărilor şi precizează dacă au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu şi dacă au fost duse la bun sfârşit. Se va completa Formularul nr.9 Cerinţa obligatorie: Fişa de experienţă similară pentru lucrările care îndeplinesc nivelul minim impus privind capacitatea tehnică – formular anexat. Nivel minim impus: Îndeplinirea de către ofertant, în ultimii 5 ani, dintr-un singur contract a unei experienţe de execuţie reabilitare şi modernizare lucrări cu obiect similar celui al achiziției în speță, în valoare de minim 4.200.000,00 lei fără TVA; Dovada îndeplinirii acestor experienţe similare se face, în mod obligatoriu, cu copii ale contractelor, copii procese verbale de recepţie la terminarea lucrărilor şi copii recomandări/ certificatele constatatoare emise în conformitate cu prevederile art. 971 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006, datate, semnate şi parafate de emitent, din partea beneficiarului acestuia pentru contractul prezentat în scopul demonstrării cerinţei privind experienţa similară, însoţit de procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor. Se vor lua în considerare acele certificate semnate în ultimii 5 ani faţă de data prezentării ofertei. Certificatele de acceptanţă se vor prezenta pentru fiecare referinţă menţionată. Experienţa similară înseamnă cel putin execuţia lucrărilor descrise mai sus. În cazul în care beneficiarul este un client privat şi, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obţinerii unei certificări/confirmări din partea acestuia, demonstrarea indeplinirii cerintei privind experienta similara se realizează printr-o declaraţie a operatorului economic sub incidenta legii penale privind falsul in declaraţii. Pentru situatiile financiare exprimate în alte monede decât euro se va folosi pentru conversie rata medie anuală de schimb comunicată de către Banca Central europeana (info: www.ecb.ro) pentru anul în care contractul pentru respectivul proiect a fost semnat. Notă: Recomandările trebuie să precizeze cel puţin următoarele aspecte: - modul de îndeplinire a obligaţiilor contractuale pe parcursul derulării contractului respectiv; - dacă pe parcursul execuţiei lucrărilor au fost înregistrate: neconformităţi care au condus la refaceri parţiale sau totale de lucrări, cazuri de accidente tehnice produse din vina exclusivă a contractantului, recepţii amânate sau respinse din cauza nerespectării parametrilor de calitate. Cerinţa obligatorie: Declaraţie pe propria răspundere prin care operatorul economic certifică faptul că la elaborarea ofertei a ţinut cont de obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii, care sunt în vigoare la nivel naţional şi care vor fi respectate de către ofertant pe parcursul îndeplinirii contractului de servicii. Instituţiile competente de la care operatorii economici pot obţine informaţii detaliate privind reglementările referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii: Inspectoratul Teritorial de Muncă. Cerinţa obligatorie: Lista cuprinzând cantităţile de utilaje şi echipamente tehnice de care dispune (în dotare proprie, leasing sau închiriere) pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de lucrări, prin care să facă dovada că poate asigura desfăşurarea activităţii în regim de continuitate – formular anexat. Nivel minim impus: Pentru a ne asigura că lucrările vor fi terminate în termenii de execuţie impuşi de către proiectant conform legislaţiei/prevederilor tehnice în vigoare şi la standardele de calitate prevăzute în proiectul tehnic operatorul economic trebuie să facă dovada că are disponibil (proprietate şi/sau contracte leasing şi/sau contracte de închiriere) pentru executarea contractului ce urmează a fi atribuit cel puţin: - Minim 3 (trei) autobasculante ≥ 16 to. Pentru aceste 3 (trei) autobasculante se vor prezenta în mod obligatoriu, în copie, documente care să ateste că echipamentele corespund din punct de vedere tehnic şi legal: - au carte de identitate; - certificat de înmatriculare (talon); - asigurare RCA; - licenţa de transport; Toate aceste documente în mod obligatoriu trebuie să fie valabile la data deschiderii ofertelor. - Minim 1 autobetonieră cu capacitate de minim 9 mc fiecare. Pentru autobetonieră se vor prezenta în mod obligatoriu, în copie, documente care sa ateste ca echipamentele corespund din punct de vedere tehnic şi legal: - au carte de identitate; - certificat de înmatriculare (talon); - asigurare RCA; - licenţa de transport; Toate aceste documente in mod obligatoriu trebuie să fie valabile la data deschiderii ofertelor. - Minim 2 (doua) echipamente tip buldoexcavator. Pentru aceste 2 (două) echipamente tip buldoexcavator se vor prezenta în mod obligatoriu, în copie, rapoarte de inspecţie (ICECON sau echivalentul acestuia) în termen de valabilitate la data deschiderii ofertelor. - Minim 2 (două) autogredere. Pentru aceaste 2 (două) autogredere se vor prezenta în mod obligatoriu, în copie rapoarte de inspecţie (ICECON sau echivalentul acestuia) în termen de valabilitate la data deschiderii ofertelor. Cerinţa obligatorie: Ofertantul va prezenta o declaraţie pe propria răspundere că în cazul în care va fi declarat câştigătorul licitaţiei îşi va autoriza toate utilajele mai mari de 3,5 to pe care la foloseşte în derularea contractului pe întreaga durată de execuţie a lucrării contractate în conformitate cu H.C.L.311/22.12.2010 anexat. Cerinţa obligatorie: Ofertantul va prezenta o declaraţie pe propria răspundere că în cazul în care va fi declarat câştigătorul licitaţiei va încheia un contract pentru depozitarea molozului şi materialelor reziduale în halda municipiului. |  |  |
| V.4.2. Personal de specialitate Cerinţa obligatorie: Va fi prezentată o declaraţie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat şi al cadrelor de conducere în ultimii 3 ani - Formularul nr.17 Cerinţa obligatorie: Declaraţie privind personalul specializat de care dispune operatorul economic în vederea îndeplinirii contractului - prin care să facă dovada că are capacitatea de a asigura desfăşurarea activităţii în regim de continuitate şi că va asigura personal competent pentru desfăşurarea activităţii. Nivelul minim impus: Pentru asigurarea optimă a managementului contractului operatorul economic trebuie să facă obligatoriu dovada că are la dispoziţie, pe toată durata contractului, un personal de conducere de minim 12 (doisprezece) specialişti, din care: - minim 1 (un) inginer constructor, cu experienţă în proiectare de minim 3 ani de zile - pentru funcţia de inginer proiectant; Dovada îndeplinirii acestui nivel minim impus se face în mod obligatoriu numai cu: - copii diplome studii superioare de lungă durată în construcţii, copii contracte de muncă valabile la data deschiderii ofertei, copii contracte de prestări servicii (dacă nu sunt angajaţi proprii), declaraţie pe proprie răspundere privind disponibilitatea pe întreaga durată de execuţie a contractului precum şi CV-ul anexat semnat în original. De asemenea trebuie să facă dovada că a proiectat în ultimii 3 ani minim un proiect în domeniul reabilitării şi modernizării de grădini zoologice. - minim 1 (un) inginer constructor, cu experienţă în coordonarea lucrărilor de construcţii de minim 5 ani de zile, atestat şi ca manager de proiect - pentru funcţia de manager de proiect; Dovada îndeplinirii acestui nivel minim impus se face în mod obligatoriu numai cu: - copii diplome studii superioare de lungă durată în construcţii civile şi industriale, copie atestat sau copie diplomă manager proiect (pentru ocupaţia Manager de proiect cod COR 241919) recunoscută naţional şi/sau internaţional sau echivalentul acesteia, copii contracte de muncă valabile la data depunerii ofertei, copii contracte de prestări servicii (dacă nu sunt angajaţi proprii), declaraţie pe proprie răspundere privind disponibilitatea pe întreaga durată de execuţie a contractului precum şi CV-ul anexat semnat în original. - minim 1 (unu) inginer constructor absolvent de studii superioare tehnice de lungă durată în construcţii specialitatea Drumuri (sau echivalentul acesteia) având o experienţă în coordonarea lucrărilor de drumuri de minim 5 ani şi care să fi condus în ultimii 5 ani minim 1 proiect de execuţie în domeniul construcţiilor de drumuri – pentru funcţia de Şef de Şantier Drumuri. Dovada îndeplinirii acestui nivel minim impus se face în mod obligatoriu numai cu: - copii diplome studii superioare tehnice de lungă durată în construcţii specialitatea Drumuri (sau echivalentul acesteia), copii contracte de muncă valabile la data depunerii ofertei, copii contracte de prestări servicii (dacă nu sunt angajaţi proprii), declaraţie pe proprie răspundere privind disponibilitatea pe întreaga durată de execuţie a contractului precum şi CV-ul anexat semnat în original.. De asemenea trebuie să facă dovada că a condus în ultimii 5 ani minim un proiect de execuţie în domeniul lucrărilor de drumuri. - minim 1 (unu) inginer constructor absolvent de studii superioare tehnice de lungă durată în construcţii specialitatea Construcţii Civile şi Industriale (sau echivalentul acesteia) având o experienţă în coordonarea lucrărilor de constructii civile de minim 5 ani şi care să fi condus în ultimii 5 ani minim 1 proiect de execuţie în domeniul construcţiilor civile– pentru funcţia de Şef de Şantier Construcţii Civile. Dovada îndeplinirii acestui nivel minim impus se face în mod obligatoriu numai cu: - copii diplome studii superioare tehnice de lungă durată în construcţii specialitatea Construcţii Civile şi Industriale (sau echivalentul acesteia), copii contracte de muncă valabile la data depunerii ofertei, copii contracte de prestări servicii (dacă nu sunt angajaţi proprii), declaraţie pe proprie răspundere privind disponibilitatea pe întreaga durată de execuţie a contractului precum şi CV-ul anexat semnat în original. De asemenea trebuie să facă dovada că a condus în ultimii 5 ani minim un proiect de execuţie în domeniul lucrărilor de construcţii civile. - minim 1 (unu) inginer constructor absolvent de studii superioare tehnice de lungă durată în construcţii specialitatea Construcţii Hidrotehnice/Reţele Edilitare/Instalaţii (sau echivalentul acesteia) având o experienţă în coordonarea lucrărilor de instalaţii de minim 5 ani şi care să fi condus în ultimii 5 ani minim 1 proiect de execuţie în domeniul construcţiilor de instal - atii– pentru funcţia de Şef de Şantier Instalaţii. Dovada îndeplinirii acestui nivel minim impus se face în mod obligatoriu numai cu: - copii diplome studii superioare tehnice de lungă durată în construcţii specialitatea Construcţii Hidrotehnice/Reţele Edilitare/Instalaţii (sau echivalentul acesteia), copii contracte de muncă valabile la data depunerii ofertei, copii contracte de prestări servicii (dacă nu sunt angajaţi proprii), declaraţie pe proprie răspundere privind disponibilitatea pe întreaga durată de execuţie a contractului precum şi CV-ul anexat semnat în original.. De asemenea trebuie să facă dovada că a condus în ultimii 5 ani minim un proiect de execuţie în domeniul lucrărilor de instalaţii. - minim 1 (unu) inginer horticultor sau arhitect peisagist, absolvent de studii superioare tehnice de lungă durată, având o experienţă în coordonarea lucrărilor de amenajare peisagistică de minim 5 ani şi care să fi condus în ultimii 5 ani minim 1 proiect de execuţie în domeniul amenajărilor peisagistice – pentru funcţia de Şef de Şantier Amenajări Peisagistice. Dovada îndeplinirii acestui nivel minim impus se face în mod obligatoriu numai cu: - copii diplome studii superioare tehnice de lungă durată în construcţii specialitatea horticultură/arhitect peisagist (sau echivalentul acesteia), copii contracte de muncă vizate şi înregistrate la ITM (Inspectoratul Teritorial de Muncă sau echivalentul acestuia) valabile la data depunerii ofertei, copii contracte de prestări servicii (dacă nu sunt angajaţi proprii), declaraţie pe proprie răspundere privind disponibilitatea pe întreaga durată de execuţie a contractului precum şi CV-ul anexat semnat în original.. De asemenea trebuie să facă dovada că a condus în ultimii 5 ani minim un proiect de execuţie în domeniul lucrărilor de amenajări peisagistice. - minim 1 (unu) atestat RTE (responsabil tehnic cu execuţia), sau echivalentul acestuia, pentru lucrări de construcţii civile şi industriale - pentru funcţia de Responsabil Tehnic cu Execuţia; Dovada îndeplinirii acestui nivel minim impus se face în mod obligatoriu numai cu: - copii diplome studii superioare tehnice, copii atestate/autorizaţii RTE pentru lucrări de construcţii civile şi industriale in termen de valabilitate la data deschiderii documentelor de calificare, copii contracte de muncă sau echivalentul acestuia) valabile la data depunerii ofertei, copii contracte de prestări servicii (dacă nu sunt angajaţi proprii), declaraţie pe proprie răspundere privind disponibilitatea pe întreaga durată de execuţie a contractului precum şi CV-ul anexat semnat în original. - minim 1 (unu) atestat RTE (responsabil tehnic cu execuţia), sau echivalentul acestuia, pentru lucrări de construcţii de drumuri - pentru funcţia de Responsabil Tehnic cu Execuţia; Dovada îndeplinirii acestui nivel minim impus se face în mod obligatoriu numai cu: - copii diplome studii superioare tehnice, copii atestate/autorizaţii RTE pentru lucrări de construcţii de drumuri in termen de valabilitate la data deschiderii documentelor de calificare, copii contracte de muncă sau echivalentul acestuia) valabile la data depunerii ofertei, copii contracte de prestări servicii (dacă nu sunt angajaţi proprii), declaraţie pe proprie răspundere privind disponibilitatea pe întreaga durată de execuţie a contractului precum şi CV-ul anexat semnat în original. - minim 1 (unu) atestat RTE (responsabil tehnic cu execuţia), sau echivalentul acestuia, pentru lucrări de instalaţii - pentru funcţia de Responsabil Tehnic cu Execuţia; Dovada îndeplinirii acestui nivel minim impus se face în mod obligatoriu numai cu: - copii diplome studii superioare tehnice, copii atestate/autorizaţii RTE pentru lucrări de instalaţii în termen de valabilitate la data deschiderii documentelor de calificare, copii contracte de muncă sau echivalentul acestuia) valabile la data depunerii ofertei, copii contracte de prestări servicii (dacă nu sunt angajaţi proprii), declaraţie pe proprie răspundere privind disponibilitatea pe întreaga durată de execuţie a contractului precum şi CV-ul anexat semnat în original. - minim 1 (un) absolvent studii superioare de lungă durată, atestat (obligatoriu se va prezenta copie diploma de calificare) ca manager al sistemelor de managementul calităţii - pentru funcţia de manager calitate. Dovada îndeplinirii acestui nivel minim impus se face în mod obligatoriu numai cu: - copii diplome studii superioare, copii diplome/atestate manager al sistemului de managementul calităţii (cod COR 242302), copii contracte de muncă valabile la data depunerii ofertei, copii contracte de prestări servicii (dacă nu sunt angajaţi proprii), declaraţie pe proprie răspundere privind disponibilitatea pe întreaga durată de execuţie a contractului precum şi CV-ul anexat semnat în original. - Minim 1 (un) absolvent studii superioare de lungă durată, atestat (obligatoriu se va prezenta copie diploma de calificare) ca manager al sistemelor de managementul mediului – pentru funcţia de manager mediu. Dovada îndeplinirii acestui nivel minim impus se face în mod obligatoriu numai cu: - copii diplome studii superioare, copii diplome/atestate manager al sistemului de managementul mediului (cod COR 242304), copii contracte de muncă valabile la data depunerii ofertei, copii contracte de prestări servicii (dacă nu sunt angajaţi proprii), declaraţie pe proprie răspundere privind disponibilitatea pe întreaga durată de execuţie a contractului precum şi CV-ul anexat semnat în original. - Minim 1 (un) absolvent studii superioare de lungă durată, atestat (obligatoriu se va prezenta copie diploma de calificare) ca manager al sistemelor de managementul securităţii şi sănătăţii muncii şi evaluare a riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională – pentru funcţia de manager pe linie de securitatea şi sănătatea muncii. Dovada îndeplinirii acestui nivel minim impus se face în mod obligatoriu numai cu: - copii diplome studii superioare, copii diplome/atestate manager al sistemului de managementul securităţii şi sănătăţii muncii, copii contracte de muncă valabile la data depunerii ofertei, copii contracte de prestări servicii (dacă nu sunt angajaţi proprii), declaraţie pe proprie răspundere privind disponibilitatea pe întreaga durată de execuţie a contractului, declaraţie pe proprie răspundere privind disponibilitatea pe întreaga durată de execuţie a contractului precum şi CV-ul anexat semnat în original. Cerinţa obligatorie: Ofertantul trebuie să facă dovada că dispune de numărul minim necesar de forţă de muncă pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de lucrări pe echipe şi meserii. În vederea îndeplinirii contactului în conformitate cu documentaţia tehnică - Formularul nr.18. În cazul în care din declaraţiile susmenţionate rezultă că ofertantul nu are capacitate tehnică sau profesională pentru executarea lucrării, oferta va fi considerata inacceptabilă. |  |  |
| V.4.3. Informaţii privind subcontractanţii Cerinţă obligatorie: Informaţii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenţia să o subcontracteze. Se completează formularul cu subcontractanţii şi specializarea acestora conform Formularului nr.21. Dacă nu există subcontractanţi se dă o declaraţie în acest sens. Subcontractarea este permisă cu respectarea următoarelor condiţii: - fără a i se diminua răspunderea în ceea ce priveşte modul de îndeplinire a viitorului contract, ofertantul are dreptul de a include în propunerea tehnică posibilitatea de a subcontracta o parte din contractul respectiv; - ofertantul trebuie să indice în ofertele lor partea/părţile din contract pe care urmează să le subcontracteze şi datele de recunoaştere ale subcontractanţilor propuşi; - ofertanţii trebuie să prezinte lista cuprinzând subcontractanţii; - subcontractanţii nu pot subcontracta serviciile la rândul lor. |  |  |
| V.4.4. Susţinerea Capacitatea tehnică şi profesională a operatorului economic poate fi susţinută şi de o altă persoană, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între operatorul economic şi persoana respectivă. În cazul în care ofertantul îşi demonstrează capacitatea tehnică şi profesională invocând şi susţinerea acordată de către o altă persoană, atunci acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în forma autentică, prin care aceasta confirmă faptul că va pune la dispoziţie ofertantului resursele tehnice şi profesionale invocate. Persoana care asigură susţinerea profesională, obligatoriu, nu trebuie să se afle în situaţia care determină excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180. Atunci când un grup de operatori economici depune oferta comună, capacitatea tehnică şi profesională se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În cazul în care grupul beneficiază de susţinerea tehnică şi profesională a unei/unor terţe persoane, capacitatea tehnică şi profesională se demonstrează în condiţiile prevăzute la alin. (2) al art.190 din OUG 34/2006. |  |  |
| V.4.5. Informaţii privind asocierea În cazul unei Asocieri, operatorii economici vor prezenta Acordul de Asociere şi sarcinile care revin fiecărei părţi, precum şi documentele solicitate la capitolul Criterii de calificare pentru fiecare din membrii asocierii. În cazul asocierii ofertanţii asociaţi nu au dreptul de a depune, pe lângă oferta comună, alte oferte în mod individual sau în altă asociere ori de a participa în calitate de subcontractant la procedura. La ofertare se va prezenta acordul de asociere întocmit şi semnat de fiecare asociat în parte. - Se va preciza clar în Acordul de Asociere că nici un asociat nu are dreptul de a părăsi asocierea înainte de terminarea contractului. - Acest Acord de Asociere va fi legalizat de către ofertantul câştigător înainte de semnarea contractului de execuţie lucrări şi se va preda autorităţii contractante. În oricare dintre situaţii, în cazul unei asocieri, în documentele de calificare va fi prezentat acordul de asociere Formularului nr.22. care trebuie să conţină cel puţin: - lista tuturor asociaţilor şi partea din contract pe care o îndeplineşte fiecare - nominalizarea liderului de asociaţie - clauze privind răspunderea solidară a asociaţilor pentru îndeplinirea contractului - împuternicirea liderului asociaţiei de a se obliga şi de a primi instrucţiuni de la şi în numele asociaţilor, individual şi colectiv Neprezentarea acordului de asociere, cu precizările menţionate, atrage după sine descalificarea ofertanţilor. |  |  |
| V.5. Standarde de asigurare a calităţii Pentru asigurarea unui standard corespunzător în executarea lucrărilor ce fac obiectul contractului ce urmează a se contracta operatorul economic trebuie să îndeplinească următoarele niveluri minime: Nivel minim impus: Ofertanţii vor prezenta Certificatul privind managementul sistemului calităţii din seria ISO 9001 sau certificate echivalente, în domeniul execuţiei lucrărilor de construcţii civile şi industriale, emis de organisme de certificare a sistemului de management, aflat/aflate în termen de valabilitate la data stabilită pentru deschiderea ofertei. Nivel minim impus: Ofertanţii vor prezenta Certificatul privind managementul sistemului calităţii din seria ISO 9001 sau certificate echivalente, în domeniul execuţiei lucrărilor de drumuri, emis de organisme de certificare a sistemului de management, aflat/aflate în termen de valabilitate la data stabilită pentru deschiderea ofertei. Nivel minim impus: Ofertanţii vor prezenta Certificatul privind managementul sistemului calităţii din seria ISO 9001 sau certificate echivalente, în domeniul lucrărilor de instalaţii apă-canal şi tehnico-sanitare, emis de organisme de certificare a sistemului de management, aflat/aflate în termen de valabilitate la data stabilită pentru deschiderea ofertei. Nivel minim impus: Ofertanţii vor prezenta Certificatul privind managementul sistemului calităţii din seria ISO 9001 sau certificate echivalente, în domeniul amenajare peisagistică, emis de organisme de certificare a sistemului de management, aflat/aflate în termen de valabilitate la data stabilită pentru deschiderea ofertei. În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificate echivalente emise de organisme stabilite în alte state ale Uniunii Europene. Acestea documente emise în altă limbă decât română trebuie să fie însoţite de traducerea autorizată în limba română şi legalizată la notariat. Pentru asigurarea unui standard corespunzător în prestarea serviciilor de proiectare ce fac obiectul contractului operatorul economic trebuie să îndeplinească următoarele niveluri minime: Nivel minim impus: Ofertanţii vor prezenta Certificatul privind managementul sistemului calităţii din seria ISO 9001 sau certificate echivalente, pentru proiectare, emis de organisme de certificare a sistemului de management aflat/aflate în termen de valabilitate la data stabilită pentru deschiderea ofertei. În cazul asocierii unui grup de operatori economici, cerinţele privind standardele de asigurare a calităţii vor trebui să fie îndeplinite de toţi membrii asocierii, în conformitate cu natura părţii de contract pe care o vor îndeplini conform acordului de asociere. ATENŢIE: Vor fi descalificaţi ofertanţii care prezintă documente care atestă că sunt în curs de obţinere a certificării solicitate şi nu au aceste certificări la data deschiderii ofertelor. |  |  |
| V.6. Standarde de protecţie a mediului Pentru asigurarea unui standard corespunzător în executarea lucrărilor ce fac obiectul contractului ce urmează a se contracta operatorul economic trebuie să îndeplinească următoarele niveluri minime: Nivel minim impus: Ofertanţii vor prezenta Certificatului privind sistemul de management de mediu din seria ISO 14001 sau certificate echivalente, în domeniul execuţiei lucrărilor de construcţii civile şi industriale, emis de organisme de certificare a sistemului de management, aflat/aflate în termen de valabilitate la data stabilită pentru depunerea ofertelor. Nivel minim impus: Ofertanţii vor prezenta Certificatului privind sistemul de management de mediu din seria ISO 14001 sau certificate echivalente, în domeniul execuţiei lucrărilor de drumuri, emis de organisme de certificare a sistemului de management, aflat/aflate în termen de valabilitate la data stabilită pentru depunerea ofertelor. Nivel minim impus: Ofertanţii vor prezenta Certificatului privind sistemul de management de mediu din seria ISO 14001 sau certificate echivalente, în domeniul lucrărilor de instalaţii apă-canal şi tehnico-sanitare, emis de organisme de certificare a sistemului de management, aflat/aflate în termen de valabilitate la data stabilită pentru depunerea ofertelor. Nivel minim impus: Ofertanţii vor prezenta Certificatului privind sistemul de management de mediu din seria ISO 14001 sau certificate echivalente, în domeniul amenajare peisagistică, emis de organisme de certificare a sistemului de management, aflat/aflate în termen de valabilitate la data stabilită pentru depunerea ofertelor. În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificate echivalente emise de organisme stabilite în alte state ale Uniunii Europene. Acestea documente emise în altă limbă decât română trebuie să fie însoţite de traducerea autorizată în limba română şi legalizată la notariat. În cazul asocierii unui grup de operatori economici, cerinţele privind standardele de asigurare a protecţiei mediului vor trebui să fie îndeplinite de toţi membrii asocierii, în conformitate cu natura părţii de contract pe care o vor îndeplini conform acordului de asociere. ATENŢIE: Vor fi descalificaţi ofertanţii care prezintă documente care atestă că sunt în curs de obţinere a certificării solicitate şi nu au aceste certificări la data deschiderii ofertelor. |  |  |
| Vor fi verificate şi evaluate numai Ofertele prezentate de operatorii economici în termenul stabilit şi depuse la adresa specificată până la data limită de depunere a documentelor de calificare care sunt însoţite de dovada constituirii garanţiei de participare şi care îndeplinesc în mod cumulativ: toate condiţiile obligatorii şi toate nivelurile minime impuse. |  |  |

Notă: În caz de neprezentare a documentelor solicitate, nu este permisă completarea ulterioară, ofertantul  în cauză fiind eliminat.

Completarea documentelor este permisă numai în cazul în care operatorul economic la depunerea ofertei se prevalează de prevederile art.11 din H.G. 925/2006 actualizată.

În conformitate cu art.11 din H.G. 925/2006 actualizată:

”(4) Pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare prevăzute la art. 176 din ordonanţa de urgenţă, ofertantul are dreptul de a prezenta iniţial doar o declaraţie pe propria răspundere, semnată de reprezentantul său legal, prin care confirmă că îndeplineşte cerinţele de calificare astfel cum au fost solicitate în documentaţia de atribuire. Declaraţia va fi însoţită de o anexă în care ofertantul trebuie să menţioneze succint, dar precis, modul concret de îndeplinire a respectivelor cerinţe - inclusiv, dacă au fost solicitate, diverse valori, cantităţi sau altele asemenea.

(5) În cazul în care uzează de dreptul prevăzut la alin. (4), ofertantul are obligaţia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probează/confirmă îndeplinirea cerinţelor de calificare, atunci când primeşte din partea autorităţii contractante o solicitare în acest sens, în termenul prevăzut în respectiva solicitare. Acest termen nu poate fi mai mic de 3 zile lucrătoare.”

VI. PREZENTAREA OFERTEI

VI.1.) Limba de redactare a ofertei Toate ofertele, documentele de calificare, certificatele şi formularele solicitate, precum şi corespondenţa dintre ofertant şi Autoritatea contractantă vor fi redactate în mod obligatoriu în limba română. Toate documentele depuse într-o altă limbă decât cea română de către operatorii economici români sau străini, vor fi prezentate în original sau copie legalizată, însoţite de traduceri legalizate în limba română, efectuate în mod obligatoriu de către traducatori autorizati. Nerespectarea acestor condiţii duce la descalificarea ofertantului aflat în culpă.

VI.2.) Moneda contractului : Moneda contractului va fi stabilită în Lei

VI.3.) Perioada de valabilitate a ofertei Oferta trebuie să fie valabilă o perioadă de cel puţin 90 de zile de la data deschiderii ofertelor. În cazuri excepţionale şi înainte de expirarea perioadei iniţiale de valabilitate prevăzută mai sus, autoritatea contractantă poate cere ofertanţilor o prelungire determinată a acestei perioade. Astfel de solicitări şi răspunsurile la acestea (privind prelungirea perioadei de valabilitate a oferte) se vor face în scris. Un ofertant poate refuza o astfel de cerere, caz în care nu-şi va pierde garanţia de participare. Ofertanţii care acceptă această cerere nu sunt autorizaţi să-şi modifice oferta. De asemenea, ofertanţii care au acceptat prelungirea perioadei de valabilitatea a ofertelor au acceptat în mod automat şi prelungirea valabilităţii garanţiei de participare.

VI.4.) Garanţie de participare Solicitat [X] Nesolicitat [ ] - Cuantumul garanţiei de participare – 43.500 lei, Garanţia de participare este necesară pentru a proteja autoritatea contractantă faţă de riscul unui eventual comportament necorespunzător al ofertantului, pe întreaga perioadă derulată până la încheierea contractului de achiziţie publică. - Perioada de valabilitate a garanţiei pentru participare: 90 zile calendaristice de la data deschiderii ofertelor. Forma de constituire a garanţiei de participare: a) Garanţia de participare se constituie printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară ori de o societate de asigurări, care se prezintă în original, în cuantumul şi pentru perioada prevăzută în documentaţia de atribuire. Instrumentul de garantare trebuie să prevadă că plata garanţiei se va executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. Sau b) Virament bancar cu OP în contul RO41TREZ5065006XXX000249, cu condiţia confirmării de către banca emitentă până la data deschiderii ofertelor sau c) Cash la casieria unităţii. În cazul în care se doreşte constituirea garanţiei de participare conform punctului a., se recomandă Scrisoarea de Garanţie Bancară pentru participare. NOTĂ: În cazul constituirii garanţiei de participare printr-un instrument de garantare emis de o societate bancară/societate de asigurări se va completa Formularul anexat sau un alt model care să conţină cel puţin datele din acest formular. Garanţia de participare se va completa şi se va depune în original sau în format electronic (în S.E.A.P.), cu condiţia semnării acesteia cu semnătură electronică de către banca/societatea de asigurări emitentă. În cazul eliberării garanţiei de participare de către o bancă/societate de asigurări din străinătate, instrumentul de garantare va fi redactat într-o formulare echivalentă cu modelul prezentat în Formularul anexat şi se va prezenta în condiţiile de mai sus, însoţit de traducerea în limba română (autorizată şi legalizată). În acest caz se solicită prezentarea documentului de certificare emis de societatea bancară/de asigurări din România cu care banca/societatea de asigurări străină are relaţii de corespondent, privind valabilitatea semnăturilor existente pe scrisoare de garanţie bancară. În conformitate cu Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, IMM-urile pot solicita reducerea cu 50% a garanţiei de participare prin prezentarea documentelor justificative corespunzătoare. În acest caz, garanţia de participare va fi însoţită de declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului/ reprezentanţilor legal/ legali al/ai întreprinderii interesate privind încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii. Declaraţia pe propria răspundere privind încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii va fi completată conform modelului prevăzut în Legea 346/2004 cu modificările şi completările ulterioare. În cazul ofertanţilor care se asociază în vederea depunerii unei oferte comune, garanţia de participare poate fi constituită pe numele oricăruia dintre operatorii economici asociaţi. Cu toate acestea, pentru evitarea unor eventuale neînţelegeri între asociaţii din cadrul unui grup de operatori economici, se recomandă constituirea garanţiei de participare în mod proporţional cu partea/ părţile din contract care urmează să fie îndeplinită de aceştia. Garanţia de participare nu poate fi constituita de subcontractanţi. Garanţia de participare se constituie în lei. Pierderea garanţiei de participare se produce în următoarele situaţii : - ofertantul îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia, - oferta sa fiind stabilita câştigătoare, nu constituie garanţia de buna execuţie în perioada de valabilitate a ofertei şi oricum nu mai târziu de 15 zile de la semnarea contractului, - oferta sa fiind stabilita câştigătoare ,refuză semnarea contractului în perioada de valabilitate a ofertei. - conform Art. 2781*) - (1) din OUG 34/2006 actualizată, dacă ofertantul depune o contestaţie la CNSC “în măsura în care Consiliul respinge contestaţia, autoritatea contractantă va reţine contestatorului din garanţia de participare în raport cu valoarea estimată a contractului următoarele sume: 7.980 lei + 0,01% din ceea ce depăşeşte 4.200.001 lei”; Restituirea garanţiei de participare: a) operatorului economic câştigător, în cel mult 3 zile de la constituirea garanţiei de bună execuţie, b) operatorilor economici necâştigători după semnarea contractului cu ofertantul câştigător, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la data expirării perioadei de valabilitate a ofertei. IMPORTANT: Neplata garanţiei de participare, plata în alt cont ori având o garanţie cu perioadă de valabilitate mai mică, atrage după sine descalificarea ofertantului.

VI.5. Informaţii privind aplicarea procedurii de atribuire Procedura de atribuire a achiziţiei se va aplica integral prin mijloace electronice. În acest sens numai operatorii economici înregistraţi în SEAP au dreptul de a transmite/depune oferta, conform prevederilor art. 16 din H.G. nr. 1660/2006.

VI.6.) Modul de prezentare şi transmitere a ofertei şi a documentelor care însoţesc oferta Operatorii economici au dreptul de a transmite oferta numai în format electronic şi numai până la data limită stabilită pentru depunerea ofertelor, în condiţiile prevăzute de art. 17 din H.G. nr. 1660/2006; În conformitate cu prevederile art. 61 alin. (3) din O.U.G. nr. 34/2006, documentelor care se transmit prin mijloace electronice le sunt aplicabile prevederile legale referitoare la semnătura electronică extinsă, potrivit dispoziţiilor art. 4 alin. (4) din Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică. Astfel, cu excepţia documentelor expres indicate în prezenta documentaţie, toate documentele ofertei, inclusiv propunerea tehnică şi propunerea financiară, precum şi documentele care însoţesc oferta aşa cum sunt acestea enumerate mai jos se transmit în conformitate cu solicitările autorităţii contractante, prin SEAP în format electronic, în mod obligatoriu semnate cu semnătura electronică a semnatarului. Documentele eliberate de terţi (mai puţin garanţia de participare) se vor prezenta scanate şi semnate electronic de către ofertant, pe proprie răspundere, cu menţiunea „conform cu originalul”. În acest sens, documentele în discuţie se vor scana şi importa într-un document de tip format editor de text (cum ar fi Word), care permite semnarea documentului respectiv cu semnătura electronică a operatorului economic şi se vor încărca în S.E.A.P. la secţiunea corespunzătoare respectivelor documente. NOTĂ: În cazul în care există incertitudini sau neclarităţi în ceea ce priveşte anumite documente prezentate, autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a solicita detalii, precizări sau confirmări suplimentare atât de la ofertantul/ofertanţii în cauză, cât şi de la autorităţile competente care pot furniza informaţii în acest sens. Împreună cu propunerea tehnică şi propunerea financiară se vor mai depune şi următoarele documente: - Opisul conţinând indexul documentelor depuse cu precizarea numărului paginii unde se regăseşte fiecare document; - Scrisoarea de înaintare – Formularul anexat (cu referire la dovada constituirii garanţiei de participare); - Împuternicire legală - semnată de către administrator/reprezentantul legal sau un alt document legal echivalent, în cazul în care semnatarul ofertei este altcineva decât administratorul/reprezentantul legal al firmei (original/traducere autorizată şi legalizată). Prin împuternicire se va autoriza semnatarul ofertei să angajeze ofertantul în procedura pentru atribuirea contractului; - Dovada privind constituirea garanţiei de participare (Formularul anexat sau ordin de plată, cu condiţia confirmării acestuia de către bancă până la data deschiderii ofertelor). NOTĂ: Cu excepţia cazului în care banca/societatea de asigurări emitentă semnează electronic instrumentul de garantare pentru participarea la procedura de atribuire în condiţiile prevăzute prin prezenta documentaţie de atribuire, fiind astfel posibilă transmiterea acestuia în S.E.A.P. în format electronic, ofertantul are obligaţia de a asigura primirea şi înregistrarea de către autoritatea contractantă a garanţiei de participare, în original, până la data stabilită pentru deschiderea ofertelor, prin poştă la sediul Autorităţii contractante sau direct la registratura acesteia. - Modelul de contract însuşit (Formulare); NOTĂ: Modelul de contract va trebui să aibă menţiunea “Am citit şi suntem de acord fără rezerve cu termenii şi condiţiile contractuale prevăzute în Modelul contract « Modelul de contract - clauzele contractuale obligatorii » din documentaţia de atribuire şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare să semnăm contractul de achiziţie publică în conformitate cu prevederile din Documentaţia de atribuire”. Clauzele obligatorii sunt imperative. Eventualele propuneri cu privire la clauzele contractului şi eventualele propuneri cu privire la clauzele specifice contractuale ale contractului se vor formula în scris sub forma de solicitări de clarificări, înainte de depunerea ofertei in format electronic, în secţiunea întrebări. NOTĂ: Pentru a se evita apariţia de erori pe parcursul analizării şi verificării documentelor prezentate de ofertanţi, se solicită operatorilor economici să procedeze la numerotarea de la prima la ultima pagină a tuturor paginilor din cadrul ofertei, astfel încât acestea să poată fi identificate în mod facil.

VI.7.) Modul de prezentare a propunerii tehnice Atenţie! Datele furnizate în acest capitol reprezintă angajamente ferme, în situaţia în care oferta este declarată câştigătoare, după semnarea contractului, nerespectarea acestor angajamente pe parcursul derulării contractului, duce la aplicarea clauzelor referitoare la reziliere şi/sau penalităţi. Ofertantul are obligaţia de a elabora oferta în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire. Propunerea tehnica va fi întocmită astfel încât, în procesul de evaluare, informaţiile din aceasta să permită identificarea facilă a corespondenţei cu specificaţiile tehnice din studiul de fezabilitate. Oferta tehnică trebuie să prezinte gradul de înţelegere al obiectivelor proiectului şi al rezultatelor aşteptate de la proiectant/executant, respectiv: - Prezentarea contextului contractului astfel cum este înţeles de către ofertant; - Prezentarea aspectelor considerate de către ofertant esenţiale pentru îndeplinirea contractului şi atingerea obiectivelor proiectului; - Identificarea şi justificarea riscurilor care pot afecta execuţia contractului; - Recomandări de reducere/eliminare a riscurilor identificate fără a se afecta cerinţele caietului de sarcini (In cazul când vor exista limitări, condiţionări sau restricţii, impuse de ofertant la cerinţele caietului de sarcini oferta va fi descalificata); - Programarea eşalonată în timp a fazelor necesare proiectării, identificând în mod clar durata fazelor de proiectare: Proiect tehnic şi Detalii de execuţie; Avize si acorduri specifice; Asistenţa tehnică a proiectantului ce se va acorda pe perioada execuţiei şi în perioada de garanţie; - Organizarea şi planificarea în timp a activităţilor pe durata contractului, cu stabilirea unor faze cheie care se vor supune unor recepţii intermediare şi care să condiţioneze plăţile; - Planificarea, succesiunea şi durata activităţilor şi etapelor, luându-se în considerare şi timpul necesar pentru mobilizare; - Prezentarea etapelor, evidenţierea momentelor semnificative ale proiectului şi utilizarea resurselor pentru fiecare etapă în raport cu necesitatea atingerii rezultatelor; - Prezentarea unui centralizator cu tot personalul tehnic alocat, nominal, pentru această lucrare, inclusiv forţa de muncă necalificată; - Graficul de elaborare a proiectului tehnic şi obţinerea tuturor avizelor şi acordurilor necesare obţinerii autorizaţiei de construire. - Graficul de execuţie al lucrării cu specificaţia clară a etapelor principale (graficul de execuţie cu termene intermediare ferme de respectat); - Raport asupra soluţiei tehnice (pe specialităţi) şi a estimării investiţiei; - Prezentarea unui grafic anticipat eşalonat pe luni, de cereri de plată pe toata durată contractuală. - Extrase de materiale, manopera, utilaje şi transport; Se vor prezenta furnizorii de materiale; - Plan de măsuri de protecţia mediului şi lista de măsuri şi echipamente pentru controlul poluării aplicabil la lucrare - Plan propriu de securitate si sănătate în munca pe şantier, în conformitate cu prevederile HG 300/2006. - Se va prezenta un plan de asigurare a calităţii adaptat la particularităţile lucrării, avizat de specialişti sau organisme abilitate independente. Programul calităţii trebuie să cuprindă: - descrierea sistemului calităţii - listele cuprinzând procedeele tehnice de execuţie - planul de control al calităţii Programul calităţii - Se vor califica ofertanţii care au prezentat în mod rezonabil şi realist descrierea sistemului calităţii aplicat la lucrare, inclusiv listele cuprinzând procedurile aferente sistemului calităţii si un program de realizare rezonabil şi realist a lucrării în termeni de înţelegere a secvenţei principalelor tipuri de lucrări conform specificaţiilor tehnice, programării acestora, coordonării, personalului, resurselor alocate şi cash-flow-ului. - Se vor califica ofertanţii care au prezentat în mod rezonabil şi realist listele cuprinzând procedurile tehnice de execuţie ale principalelor categorii de lucrări privind realizarea obiectivului, planul de control al calităţii, verificări şi încercări. - Se vor califica ofertanţii care vor prezenta listele cuprinzând laboratoarele proprii, utilizate şi autorizate cu grad corespunzător, pentru execuţia lucrărilor; - Se vor califica ofertanţii care nu au laboratoare proprii necesare, dar prezintă contracte încheiate cu laboratoare de specialitate pentru prelevare probe determinări şi încercări relevante cu grad corespunzător pentru execuţia lucrărilor. În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului, se constată faptul că anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în studiul de fezabilitate, prevalează prevederile studiului de fezabilitate.

VI.8.) Modul de prezentare a propunerii financiare Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta să furnizeze toate informaţiile solicitate cu privire la preţ. Ofertantul trebuie să prezinte formularul de ofertă indicat în secţiunea Formulare Formular nr.28, care reprezintă elementul principal al propunerii financiare. Valoarea înscrisă în ofertă este fermă şi reprezintă cuantumul valoric al achiziţiei supuse procedurii de atribuire. Propunerea financiara se va prezenta distinct, pe fiecare lucrare în parte (elaborare proiect tehnic, detalii de execuţie, documentaţii obţinere avize şi acorduri necesare obţinerii autorizaţiei de construire, inclusiv valoarea avizelor respective, asistenţă tehnică din partea proiectantului, execuţie lucrare, etc.), în lei şi echivalent euro. La stabilirea valorii în euro se va lua în calcul cursul BNR al euro din data publicării anunţului/invitaţiei de participare. Ofertantul va prezenta analizele de preţ pentru fiecare serviciu/lucrare în parte (conform studiului de fezabilitate) din care să rezulte preţul unitar, astfel încât acesta să cuprindă toate informaţiile cu privire la preţ (costurile cu materialele folosite, manopera, utilajele folosite, transportul, inclusiv taxele şi impozitele considerate ca obligaţii legale ale operatorului economic, cheltuieli indirecte, profitul, exclusiv T.V.A.). Ofertantul îşi va pregăti propunerea financiară ţinând cont de următoarele: - Ofertantul va include, în cadrul propunerii financiare, toate şi orice costuri legate de execuţia categoriilor de lucrări, - Ofertantul va include, în cadrul propunerii financiare, toate şi orice costuri legate de protejarea mediului, conform Normelor Legale, precum şi cele legate de refacerea cadrului natural după finalizarea lucrărilor; - Ofertantul va include, în propunerea financiară toate şi orice costuri legate de procurarea, transportul, depozitarea şi punerea în opera a materialelor şi echipamentelor necesare conform cerinţelor impuse prin Studiul de Fezabilitate. Nota: - La calcule se vor folosi coeficienţii stabiliţi de lege (C.A.S., C.A.S.S., ajutor de şomaj, fondul pentru accidente de muncă şi boli profesionale, T.V.A., etc.), care se vor actualiza conform cu schimbarea legislaţiei şi coeficienţi proprii ai ofertantului. De asemenea, operatorul economic trebuie să completeze şi să prezinte în oferta financiară formularul privind Identificare bancară. În cazul în care preţul inclus în propunerea financiară depăşeşte valoarea fondurilor alocate pentru îndeplinirea contractului, atunci oferta va fi respinsă ca fiind inacceptabilă în temeiul art. 36 alin. (1) lit. e) din H.G. 925/2006. Recomandare: Ofertantului i se recomandă să viziteze amplasamentul fiind operantă prezumţia absolută a elaborării ofertei în funcţie de constatările făcute la faţa locului, astfel ca orice probă contrară, tinzând la modificarea propunerii financiare, vor fi considerate inadmisibile şi nu vor putea fi administrate în cadrul vreunei viitoare concilieri prealabile sau proceduri litigioase.

VI.9 Depunerea ofertei

VI.9.1. Locul de depunere a ofertelor Documentele de calificare, propunerea tehnică şi propunerea financiară se vor depune în SEAP la adresa (www.e-licitatie.ro);

VI.9.2. Modul de depunere a ofertei – prezentarea, sigilarea, marcarea plicurilor Consideraţii generale: Data limita pentru depunerea ofertelor: 26.09.2011, ora stabilită de SEAP; Adresa la care se depune oferta: S.E.A.P. (www.e-licitatie.ro); Data limită şi ora stabilite pentru depunerea ofertelor: vezi anunţul/invitaţia de participare; Operatorul economic trebuie să ia toate măsurile astfel încât oferta să fie transmisă în S.E.A.P., numai în format electronic şi numai până la data limită de depunere a ofertelor, aşa cum va fi aceasta evidenţiată în anunţul/invitaţia de participare, cu respectarea condiţiilor prevăzute de art. 17 din H.G. nr. 1660/2006; Riscurile depunerii/transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în sarcina operatorului economic. Ofertele depuse la o altă adresă decât cea stabilită în cadrul anunţului/invitaţiei de participare sau după expirarea datei pentru depunere se returnează nedeschise. Nu se acceptă oferte şi/sau documente de calificare nesemnate cu semnătură electronică extinsă. În cazul documentelor emise de instituţii/organisme oficiale abilitate în acest sens documentele respective trebuie să fie semnate şi parafate conform prevederilor legale;

VI.10 Deschiderea ofertelor

VI.10.1. Data, ora şi locul deschiderii ofertelor 26.09.2011, ora generată de SEAP; Locul deschiderii ofertelor: S.E.A.P. (www.e-licitatie.ro);

VI.10.2. Condiţii de participare la deschiderea ofertelor La şedinţa de deschidere a ofertelor pot participa membrii comisiei de evaluare. Informaţii privind modalitatea de desfăşurare a şedinţei: În cadrul şedinţei de deschidere, nu va fi respinsă nicio ofertă, cu excepţia celor care au fost depuse după data şi ora limită de depunere sau la o altă adresă decât a fost stabilit în anunţul/invitaţia de participare/ documentaţia de atribuire; În conformitate cu prevederile art. 33 alin. (5) din H.G. nr. 925/2006, trasabilitatea acţiunilor din timpul şedinţei de deschidere a ofertelor se asigură implicit de S.E.A.P., nefiind necesară întocmirea unui proces-verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor. Evaluarea ofertelor: Deciziile comisiei de evaluare cu privire la evaluare ofertelor se adoptă în cadrul unor şedinţe ulterioare şedinţei de deschidere. La şedinţele comisiei de evaluare, au dreptul de a participa numai membrii acesteia şi experţii cooptaţi, dacă este cazul. Comisia de evaluare va verifica modul de îndeplinire, de către fiecare ofertă, a cerinţelor caietului de sarcini. Comisia de evaluare poate solicita, ori de câte ori va fi cazul, clarificări şi/sau completări ale documentelor prezentate de ofertanţi, pentru demonstrarea conformităţii ofertantului cu cerinţele solicitate prin documentaţia de atribuire. Autoritatea contractanta solicita ca, in mod obligatoriu, operatorul economic ce va fi desemnat câştigător al procedurii de atribuire să depună la sediul autorităţii contractante, la data semnării contractului, exemplarul original al tuturor documentelor postate electronic în SEAP, inclusiv Oferta Financiară şi Propunerea Tehnică.

VI.11) Posibilitatea retragerii sau modificării ofertei Orice ofertant are dreptul de a-şi modifica sau de a-şi retrage oferta numai înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertei şi numai printr-o solicitare scrisă în acest sens. În cazul în care ofertantul doreşte să opereze modificări în oferta deja depusă, aceasta are obligaţia de a asigura primirea şi înregistrarea modificărilor respective de către autoritatea contractantă până la data limită pentru depunerea ofertelor. Pentru a fi considerate parte a ofertei modificările trebuie prezentate în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire, cu amendamentul că pe plicul exterior se va marca, în mod obligatoriu, şi inscripţia „MODIFICĂRI”. Ofertantul nu are dreptul de a-şi retrage sau de a-şi modifica oferta după expirarea datei limită stabilită pentru depunerea ofertelor, sub sancţiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică şi a pierderii garanţiei pentru participare. Oferta care este depusă/transmisă la o altă adresă a autorităţii contractante decât cea stabilită în anunţul de participare ori care este primită de către autoritatea contractantă după expirarea datei limită pentru depunere se returnează nedeschisă.

Solicitare completare documente lipsă Dacă se constată că oferta a fost depusă de un ofertant care nu îndeplineşte una sau mai multe din cerinţele de calificare stabilite în documentaţia de atribuire sau nu a prezentat, conform art.11 alin 4-5 din HG 925/2006, documente relevante în acest sens este considerată ofertă inacceptabilă. Comisia de evaluare are obligaţia de a stabili care sunt clarificările şi completările formale sau de confirmare, necesare pentru evaluarea fiecărei oferte, precum şi perioada de timp acordată pentru transmiterea clarificărilor. Comunicarea transmisă în acest sens către ofertant trebuie să fie clară, precisă şi să definească în mod explicit şi suficient de detaliat în ce constă solicitarea comisiei de evaluare. În cazul în care ofertantul nu transmite în perioada precizată de comisia de evaluare clarificările/răspunsurile solicitate sau în cazul în care explicaţiile prezentate de ofertant nu sunt concludente, oferta sa va fi considerată neconformă. În cazul în care ofertantul modifică prin răspunsurile pe care le prezintă conţinutul propunerii tehnice, oferta sa va fi considerată neconformă. Modificări ale propunerii tehnice se acceptă în măsura în care acestea: - pot fi încadrate în categoria viciilor de formă sau erorilor aritmetice; sau - reprezintă corectări ale unor abateri tehnice minore, iar o eventuală modificare a preţului, indusă de aceste corectări, nu ar fi condus la modificarea clasamentului ofertanţilor participanţi la procedura de atribuire; prevederile art. 79 alin. (3) din HG 925/2006, cu modificările şi completările ulterioare, rămân aplicabile. În cazul în care ofertantul modifică prin răspunsurile pe care le prezintă conţinutul propunerii financiare, oferta sa va fi considerată neconformă, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 80 alin. (2) din HG 925/2006 cu modificările şi completările ulterioare. Corectarea viciilor de formă Viciile de formă ale documentelor şi ofertelor prezentate de către operatorul economic, se remediază de către comisia de evaluare, dar numai cu acceptul acestuia. Viciile de formă reprezintă acele erori sau omisiuni din cadrul unui document a căror corectare/completare este susţinută în mod neechivoc de sensul şi de conţinutul altor informaţii existente iniţial în alte documente prezentate de ofertant sau a căror corectare/completare are rol de clarificare sau de confirmare, nefiind susceptibile de a produce un avantaj incorect în raport cu ceilalţi participanţi la procedura de atribuire. Corectarea erorilor aritmetice Comisia de evaluare are dreptul de a corecta erorile aritmetice sau viciile de formă numai cu acceptul ofertantului. În cazul în care ofertantul nu acceptă corecţia acestor erori/vicii, oferta sa va fi considerată neconformă. Erorile aritmetice se pot corecta numai cu acceptul ofertantului. În cazul în care ofertantul nu acceptă corecţia acestor erori, atunci oferta se considerată a fi neconformă. Erorile aritmetice se corectează după cum urmează: - dacă există o discrepanţă între preţul unitar şi preţul total, trebuie luat în considerare preţul unitar, iar preţul total va fi corectat corespunzător; - dacă există o discrepanţă între litere şi cifre, trebuie luată în considerare valoarea exprimată în litere, iar valoarea exprimată în cifre va fi corectată corespunzător.

VII. CRITERII DE ATRIBUIRE

|  | Preţul cel mai scăzut □ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Cea mai avantajoasa oferta economica ■ |  |
|  | Factor de evaluare: | Pondere (puncte) |
| 1 | Preţul Ofertei din care: | 50 |
| 1.1. | Preţul ofertat pentru elaborarea proiectului tehnic | 15 |
| 1.2. | Preţul ofertat pentru execuţia lucrării | 35 |
| 2 | Punctaj tehnic, din care: | 50 |
| 2.1. | Termen de realizare proiect | 20 |
| 2.2. | Durata de execuţie a lucrărilor | 15 |
| 2.3. | Garanţia acordată lucrărilor | 15 |

Algoritmul de calcul al punctajelor

1. Punctajul pentru Oferta financiară – P1= P1.1.+P1.2.

Punctajul pentru factorul de evaluare "Preţul ofertei",  se va acorda separat pentru elaborare proiect tehnic (P1.1) şi pentru execuţie lucrări (P1.2.).

  - Punctajul pentru factorul de evaluare Preţul ofertat pentru elaborarea proiectului tehnic  se acordă astfel:

- Pentru cel mai scăzut dintre Preţurile ofertate pentru elaborarea proiectului tehnic  se acordă 15 de puncte

- Pentru alt preţ decât cel prevăzut la lit. a) se acordă punctaj astfel:

P(n)  = [preţul minim ofertat/ preţul ofertat (n)] x punctajul maxim alocat [ 15 ].

  - Punctajul pentru factorul de evaluare Preţul ofertat pentru execuţia lucrării  se acordă astfel:

- Pentru cel mai scăzut dintre Preţurile ofertate pentru execuţia lucrării se acordă 35 de puncte

- Pentru alt preţ decât cel prevăzut la lit. a) se acordă punctaj astfel:

P(n)  = [preţul minim ofertat/ preţul ofertat (n)] x punctajul maxim alocat [ 35 ].

2. Punctajul pentru Propunerea Tehnica – P2= P2.1.+P2.2.+P2.3.

P2.1. Punctajul pentru factorul de evaluare ” termen de realizare proiect”-P.2.1. se acordă astfel:

a) pentru durata de realizare a proiectului minimă 20 de puncte;

b) pentru o durata de realizare a proiectului  mai mare decât cea prevăzuta la lit. a) se acordă punctajul astfel: P(n) = (termen minim/termen(n)) x punctaj maxim alocat [ 20 ]

P.2.2. - Punctajul pentru factorul de evaluare  ”durata de execuţie”se acorda astfel:

a) pentru durata de execuţie minimă se acordă 15 de puncte;

b) pentru o durata de execuţie mai mare decât cea prevăzuta la lit. a) se acorda punctajul astfel: P(n) = (termen minim/termen(n)) x punctaj maxim alocat[ 15 ]

P.2..3. - Punctajele pentru factorul de evaluare „Durata de garanţie acordată lucrării” se acorda astfel:

a) pentru ce mai mare perioada de garanţie oferită pentru lucrare acordata se acorda 10 de puncte;

b) pentru perioada de garanţie pentru lucrare mai mică decât cea prevăzuta la lit. a) punctajul se acorda astfel: P(n) = (perioada de garanţie(n)/ perioada de garanţie maxima) x punctaj maxim alocat [ 15 ].

Prin durata de garanţie acordată lucrărilor din contract se înţelege termenul care curge de la data semnării Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor şi data semnării Procesului verbal de Recepţie Finală.

În perioada de garanţie a lucrării, operatorul economic este obligat să întreţină şi să remedieze lucrările executate conform contractului, pe cheltuiala sa.

- Atribuirea contractului

VIII.1 Ajustarea preţului contractului Preţul contractului va fi ferm, exprimat în lei şi nu va putea fi actualizat pe toată perioada de derulare a acestuia.

VIII.2. Derularea contractului a) contractul intră în efectivitate la data semnării lui; În cazul în care Autoritatea Contractantă nu poate încheia contractul de achiziţie publică cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare, datorită faptului că ofertantul în cauză se afla într-o situaţie de forţă majoră, atunci aceasta are dreptul: - fie să declare câştigătoare oferta clasată pe locul doi; - fie să anuleze aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică. Pe parcursul derulării contractului, operatorul nu are dreptul de a înlocui subcontractanţii nominalizaţi în ofertă fără acceptul autorităţii contractante şi nu are dreptul de a subcontracta parte din contract dacă nu a declarat în ofertă subcontractarea, sub sancţiunea rezilierii contractului respectiv; eventuala înlocuire a subcontractanţilor nu trebuie să conducă la modificarea propunerii tehnice sau financiare iniţiale.

VIII.4. Garanţia de bună execuţie Cuantumul garanţiei de bună execuţie va fi de 10% din valoarea totală a contractului de servicii exclusiv TVA. Modul de constituire a garanţie de bună execuţie va fi specificat de către ofertant în oferta sa alegându-se din: - Scrisoare de garanţie bancară de bună execuţie; - Reţineri succesive din sume datorate pentru facturi parţiale şi finale; În cazul în care nu se va specifică în ofertă metoda aleasă va fi „reţineri succesive din sume datorate pentru facturi parţiale şi finale”. În acest caz operatorul economic are obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia autorităţii contractante, la o bancă agreată de ambele părţi. Suma iniţială care se depune de către contractant în contul astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de 1% din preţul contractului. Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă operatorul economic nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie autoritatea contractantă are obligaţia de a notifica acest lucru operatorului economic, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate. Restituirea garanţiei de bună execuţie se va face în conformitate cu prevederile art. 92 din Hotărârea nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de servicii publice şi a contractelor de concesiune de servicii. - În cazul ofertanţilor din categoria Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (făcând dovada în acest sens prin prezentarea documentelor prevăzute în Legea nr. 346/2004) garanţia de bună execuţie se constituie în procent de 50% din cuantumul precizat în documentaţia de atribuire. - Autoritatea contractantă va elibera/restitui garanţia de bună execuţie după cum urmează: a) 70% din valoarea garanţiei de bună execuţie în termen de 14 zile de la încheierea procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim; b) restul de 30% din valoarea garanţiei de bună execuţie, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate, pe baza procesului verbal de recepţie finală.

Stabilirea ofertei câştigătoare În termen de 20 de zile de la data deschiderii ofertelor, autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili oferta câştigătoare, pe baza criteriului de atribuire precizat în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire, în condiţiile în care ofertantul respectiv îndeplineşte criteriile de selecţie şi calificare impuse. În cazuri temeinic motivate, autoritatea contractantă poate prelungi o singură dată perioada de evaluare. Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, autoritatea contractantă are dreptul, potrivit art.201 alin.(1) din OUG 34/2006, de a solicita clarificări şi, după caz, completări ale documentelor prezentate de ofertanţi pentru demonstrarea îndeplinirii cerinţelor stabilite prin criteriile de calificare şi selecţie sau pentru demonstrarea conformităţii ofertei cu cerinţele solicitate. Autoritatea contractantă nu are dreptul ca prin clarificările/completările solicitate să determine apariţia unui avantaj evident în favoarea unui ofertant/candidat. În cazul unei oferte care are un preţ aparent neobişnuit de scăzut în raport cu ceea ce urmează a fi furnizat, executat sau prestat, autoritatea contractantă are obligaţia, potrivit art.202 alin (1) din OUG 34/2006, de a solicita ofertantului, în scris şi înainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte, detalii şi precizări pe care le consideră semnificative cu privire la ofertă, precum şi de a verifica răspunsurile care justifică preţul respectiv. O ofertă prezintă un preţ aparent neobişnuit de scăzut în raport cu ceea ce urmează a fi furnizat, executat sau prestat, atunci când preţul ofertat, fără TVA, reprezintă mai puţin de 85% din valoarea estimată a contractului respectiv sau, în cazul în care în procedura de atribuire sunt cel puţin 5 oferte care nu sunt considerate inacceptabile şi/sau neconforme, atunci când preţul ofertat reprezintă mai puţin de 85% din media aritmetică a ofertelor calculată fără a se avea în vedere propunerea financiară cea mai mică şi propunerea financiară cea mai mare. Autoritatea contractantă are obligaţia de a lua în considerare justificările primite de la ofertant, în condiţiile art. 202 alin. (1), îndeosebi cele care se referă la: a) fundamentarea economică a modului de formare a preţului, aferent metodelor de execuţie utilizate, procesului de producţie sau serviciilor prestate; b) soluţiile tehnice adoptate şi/sau orice condiţii deosebit de favorabile de care beneficiază ofertantul pentru executarea lucrărilor, pentru furnizarea produselor sau prestarea serviciilor; c) originalitatea ofertei din punct de vedere al îndeplinirii tuturor cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini; d) respectarea dispoziţiilor privind protecţia muncii şi condiţiile de lucru aplicabile pentru executarea lucrării, prestarea serviciului sau furnizarea produselor; e) posibilitatea ca ofertantul să beneficieze de un ajutor de stat. Atunci când autoritatea contractantă constată că o ofertă are un preţ aparent neobişnuit de scăzut deoarece ofertantul beneficiază de un ajutor de stat, potrivit art.203 alin (1) din OUG 34/2006, oferta respectivă poate fi respinsă pe acest temei numai dacă, în urma clarificărilor solicitate, ofertantul este în imposibilitate de a demonstra, într-o perioadă de timp rezonabil stabilită de autoritatea contractantă, că ajutorul de stat a fost acordat în mod legal. Atunci când autoritatea contractantă respinge o ofertă în circumstanţele prevăzute la art. 203 alin. (1), aceasta are obligaţia de a transmite o notificare în acest sens Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice. Autoritatea contractantă are obligaţia, potrivit art.204 alin (1) din OUG 34/2006, de a încheia contractul de achiziţie publică cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare, pe baza propunerilor tehnice şi financiare cuprinse în respectiva ofertă. În cazul în care autoritatea contractantă nu poate încheia contractul cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare, datorită faptului că ofertantul în cauză se află într-o situaţie de forţă majoră sau în imposibilitatea fortuită de a executa contractul, atunci aceasta are dreptul să declare câştigătoare oferta clasată pe locul doi, în condiţiile în care aceasta există şi este admisibilă. În caz contrar, se anulează aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică. Autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura obţinerea şi păstrarea documentelor justificative care dovedesc efectuarea oricărei achiziţii publice. Autoritatea contractantă are dreptul de a încheia contractul de achiziţie numai după împlinirea termenului de 6 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii. Contractul de achiziţie publică încheiat înainte de împlinirea termenelor prevăzute la art. 205 alin. (1) din OUG 34/2006 este lovit de nulitate. Autoritatea contractantă nu are obligaţia de a respecta termenele prevăzute la art. 205 alin. (1) din OUG 34/2006 în următoarele cazuri: a) atunci când prezenta ordonanţă de urgenţă nu prevede obligativitatea publicării unui anunţ sau a unei invitaţii de participare; b) atunci când contractul de achiziţie publică urmează să fie încheiat cu un operator economic care a fost singurul ofertant la respectiva procedură de atribuire şi nu există alţi operatori economici implicaţi în procedura de atribuire; c) atunci când este atribuit un contract subsecvent unui acord-cadru sau ca urmare a utilizării unui sistem dinamic de achiziţie.

Informarea candidaţilor şi a ofertanţilor Autoritatea contractantă are obligaţia, potrivit art. 206, alin 1 din OUG 34/2006, de a informa operatorii economici implicaţi în procedura de atribuire despre deciziile referitoare la rezultatul selecţiei, la rezultatul procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică sau de încheiere a acordului-cadru, la admiterea într-un sistem de achiziţie dinamic, la rezultatul concursului de soluţii ori, după caz, la anularea procedurii de atribuire şi eventuala iniţiere ulterioară a unei noi proceduri, în scris şi cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la emiterea acestora, înăuntrul termenului prevăzut la art. 200 din OUG 34/2006. În sensul prevederilor art. 206, alin. (1), se consideră operator economic implicat în procedura de atribuire orice candidat/ofertant pe care autoritatea contractantă nu l-a informat încă despre decizii care îi vizează direct candidatura/oferta proprie sau orice candidat/ofertant a cărui candidatură/ofertă nu a fost încă respinsă definitiv de autoritatea contractantă. O respingere este considerată definitivă dacă a fost comunicată operatorului economic în cauză şi fie a fost considerată legală de către Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sau de către instanţa sesizată în legătură cu acest aspect, fie nu a făcut ori nu mai poate face obiectul unei căi de atac. (2) Comunicarea prin care se transmite informarea prevăzută la art. 206 alin. (1) se transmite şi prin fax sau prin mijloace electronice. (3) În cazul în care autoritatea contractantă nu transmite comunicarea privind rezultatul aplicării procedurii şi prin fax sau prin mijloace electronice, atunci termenele prevăzute la art. 205 alin. (1) se majorează cu 5 zile. În cadrul comunicării prevăzute la art. 206 alin. (2), autoritatea contractantă are obligaţia de a informa ofertantul/ofertanţii câştigător/câştigători cu privire la acceptarea ofertei/ofertelor prezentate. (2) În cadrul comunicării prevăzute la art. 206 alin. (2), autoritatea contractantă are obligaţia de a informa ofertanţii/candidaţii care au fost respinşi sau a căror ofertă nu a fost declarată câştigătoare asupra motivelor care au stat la baza deciziei respective, după cum urmează: a) fiecărui candidat respins, motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere a candidaturii sale; b) pentru fiecare ofertă respinsă, motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere, detaliindu-se argumentele în temeiul cărora oferta a fost considerată inacceptabilă şi/sau neconformă, îndeosebi elementele ofertei care nu au corespuns cerinţelor de funcţionare şi performanţă prevăzute în caietul de sarcini; c) fiecărui ofertant care a prezentat o ofertă acceptabilă şi conformă, prin urmare admisibilă, dar care nu a fost declarată câştigătoare, caracteristicile şi avantajele relative ale ofertei/ofertelor câştigătoare în raport cu oferta sa, numele ofertantului căruia urmează să i se atribuie contractul de achiziţie publică sau, după caz, ale ofertanţilor cu care urmează să se încheie un acord-cadru; d) fiecărui operator economic dintre cei prevăzuţi la lit. a) - c), data-limită până la care au dreptul de a depune contestaţie, avându-se în vedere prevederile art. 2562 alin. (1). Autoritatea contractantă are dreptul, potrivit art. 208 din OUG 34/2006, de a nu comunica anumite informaţii din cele prevăzute la art. 207 alin. (2) lit. c), dar numai în situaţia în care divulgarea acestora: a) ar conduce la neaplicarea unei prevederi legale, ar constitui un obstacol în aplicarea unei prevederi legale sau ar fi contrară interesului public; b) ar prejudicia interesele comerciale legitime ale operatorilor economici, publici sau privaţi, sau ar prejudicia concurenţa loială dintre aceştia.

VIII.5. Anularea aplicării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică Prin excepţie de la prevederile art. 204, autoritatea contractantă are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, dacă ia această decizie, de regulă, înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire şi, oricum, înainte de data încheierii contractului, numai în următoarele cazuri: a) autoritatea contractantă se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 86 alin. (2) lit. a), art. 102 alin. (2) lit. a), art. 117 alin. (2) lit. a) sau art. 1481 lit. a); b) au fost depuse numai oferte inacceptabile şi/sau neconforme; c) nu a fost depusă nicio ofertă sau au fost depuse oferte care, deşi pot fi luate în considerare, nu pot fi comparate datorită modului neuniform de abordare a soluţiilor tehnice şi/sau financiare; d) abateri grave de la prevederile legislative afectează procedura de atribuire sau este imposibilă încheierea contractului; e) ca urmare a deciziei pronunţate de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor prin care dispune eliminarea oricăror specificaţii tehnice, economice sau financiare din anunţul/invitaţia de participare, din documentaţia de atribuire ori din alte documente emise în legătură cu procedura de atribuire. Dispoziţiile art. 209, alin. (1) din OUG 34/2006 nu pot aduce atingere obligaţiei autorităţii contractante de a anula o procedură de atribuire în urma unei hotărâri judecătoreşti sau a unei decizii în acest sens a Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. (2) În sensul prevederilor art. 209 alin. (1) lit. d) din OUG 34/2006, procedura de atribuire se consideră afectată în cazul în care se îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiţii: a) în cadrul documentaţiei de atribuire şi/sau în modul de aplicare a procedurii de atribuire se constată erori sau omisiuni care au ca efect încălcarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) - f); b) autoritatea contractantă se află în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca acestea să conducă, la rândul lor, la încălcarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) - f). Autoritatea contractantă are obligaţia de a comunica în scris tuturor participanţilor la procedura de atribuire, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data anulării, atât încetarea obligaţiilor pe care aceştia şi le-au creat prin depunerea de oferte, cât şi motivul concret care a determinat decizia de anulare, înăuntrul termenului prevăzut la art. 200.

VIII. 6. Încheierea contractului de achiziţie publică Autoritatea Contractantă are obligaţia de a încheia contractul de achiziţie publică cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare de comisia de evaluare, după expirarea perioadei de contestaţii conform legii. Preţurile unitare prevăzute în oferta care a fost stabilită câştigătoare sunt ferme, contractantul neavând posibilitatea de a modifica oferta care va constitui parte integrantă a contractului de achiziţie publică. Ca parte integrantă a contractului de achiziţie publică se constituie cel puţin următoarele documente: - propunerea tehnică şi propunerea financiară; - graficul de îndeplinire a contractului; - garanţia bancară de bună execuţie; - angajamentul ferm de susţinere din partea unui terţ, dacă este cazul. În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului, se constată faptul că anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini. În cazul în care părţi din contractul de achiziţie publică urmează să se îndeplinească de unul sau mai mulţi subcontractanţi, autoritatea contractantă are obligaţia de a solicita, la încheierea contractului de achiziţie publică respectiv, prezentarea contractelor încheiate între viitorul contractant şi subcontractanţii nominalizaţi în ofertă. Contractele prezentate trebuie să fie în concordanţă cu oferta şi se vor constitui în anexe la contractul de achiziţie publică. Pe parcursul derulării contractului, contractantul nu are dreptul de a înlocui subcontractanţii nominalizaţi în ofertă fără acceptul autorităţii contractante, iar eventuala înlocuire a acestora nu trebuie să conducă la modificarea propunerii tehnice sau financiare iniţiale. În termen de cel mult 48 de zile de la încheierea contractului, compartimentul intern specializat are obligaţia de a transmite spre publicare, conform prevederilor art. 56 din ordonanţa de urgenţă, un anunţ de atribuire a contractului de achiziţie publică.

PRECIZĂRI FINALE: - Prin depunerea unei oferte, ofertantul acceptă în prealabil condiţiile generale şi particulare care guvernează acest contract ca singură bază a acestei proceduri de atribuire, indiferent care sunt condiţiile proprii de vânzare ale ofertantului. - Ofertanţii au obligaţia de a analiza cu grijă Documentaţia de Atribuire şi să pregătească oferta conform tuturor instrucţiunilor, formularelor, prevederilor contractuale şi Caietului de sarcini conţinute în această Documentaţie. - Eşecul de a depune o ofertă care să conţină toate informaţiile cerute în termenul prevăzut conduce la respingerea ofertei. - Nici un cost suportat de operatorul economic pentru pregătirea şi depunerea ofertei nu va fi rambursat. Toate aceste costuri vor fi suportate de către operatorul economic ofertant, indiferent de rezultatul procedurii. - Prezumţia de legalitate şi autenticitate a documentelor prezentate: ofertantul îşi asumă răspunderea exclusivă pentru legalitatea şi autenticitatea tuturor documentelor prezentate în original şi/sau copie în vederea participării la procedură. - Analizarea documentelor prezentate de ofertanţi de către comisia de evaluare nu angajează din partea acesteia nici o răspundere sau obligaţie faţă de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale şi nu înlătură răspunderea exclusivă a ofertantului sub acest aspect.

Pentru ca autoritatea contractantă să asigure garantarea protejării acelor informaţii pe care ofertantul le precizează ca fiind confidenţiale, în ceea ce priveşte secretul comercial şi protejarea intelectuală, ofertantul va preciza care din elementele care compun oferta sunt considerate confidenţiale.

Alte precizări

- Întreprinderile mici şi mijlocii beneficiază de reducerea cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri şi pentru  garanţiile cerute la achiziţiile publice conform art.16 din Legea  346/2004 cu privire la stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii. Încadrarea în plafoanele referitoare la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale se stabilesc pe baza unei declaraţii pe propria răspundere a reprezentantului/reprezentanţilor legal/legali al/ai întreprinderii interesate în încadrarea în categoria întreprinderilor mici si mijlocii, conform modelului prevăzut în anexele nr. 1 si 2 care fac parte integranta din  Legea 346/2004.

- Comisia de evaluare va stabili care sunt clarificările şi completările formale sau de confirmare, necesare pentru evaluarea fiecărei oferte, precum şi perioada de timp acordată pentru transmiterea clarificărilor.

- În cazul în care ofertanţii nu transmit în perioada precizată de comisia de evaluare clarificările/răspunsurile solicitate, sau în cazul în care explicaţiile prezentate de ofertant nu sunt concludente, oferta se va considera neconformă.

- În cazul în care ofertantul modifică prin răspunsurile pe care le prezintă conţinutul propunerii tehnice, oferta sa va fi considerată neconformă.

- În cazul în care ofertantul modifică prin răspunsurile pe care le prezintă conţinutul propunerii financiare, oferta sa va fi considerată neconformă.

- Comisia de evaluare are obligaţia de a declara oferta inacceptabila/neconformă în condiţiile art. 33, 36 şi 79 din HG 925/2006 modificată.

Întocmit,

Moanţă Daniela

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SLATINA

Reabilitarea şi modernizarea

Grădinii Zoologice Slatina

Aprob,

Administrator Public

Minel Florin PRINA

CAIET DE SARCINI

Consiliul Local al municipiului Slatina doreşte atribuirea contractului de achiziţie publică de lucrări pentru elaborare proiect tehnic şi execuţie lucrări pentru obiectivul Reabilitarea şi modernizarea Grădinii Zoologice Slatina.

- DATE GENERALE

1.1 Denumire investiţie: 	Reabilitarea şi modernizarea Grădinii Zoologice Slatina

1.2 Faza de proiectare şi execuţie:	Reabilitarea şi modernizarea Grădinii Zoologice Slatina

1.3 Elaborator:			      Se va desemna în urma procedurii de atribuire

1.4 Ordonator principal de credite:     Primarul municipiului Slatina

1.5  Finanţarea                                     Se va face de la buget local

1.6 Autoritatea contractanta	       Consiliul Local al Municipiului Slatina

1.7. Amplasament 	municipiul Slatina

2.     GENERALITĂŢI

a) Prezentul Caiet de sarcini conţine specificaţii tehnice, face parte integrantă din documentaţia de atribuire în vederea participării la procedura de atribuire şi constituie ansamblul cerinţelor minimale pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnico-economică.

b) Obiectul contractului de achiziţie publică constă elaborarea proiectului tehnic şi execuţia lucrării pentru obiectivul Reabilitarea şi modernizarea Grădinii Zoologice Slatina.

Slatina este municipiul şi reşedinţa judeţului Olt, România. Aflat în sudul României şi în partea centrală a judeţului Olt, Slatina are peste 75 de mii de locuitori. Cu o istorie de 650 de ani, în prezent oraşul are un caracter industrial. Aflat pe malul râului Olt, bucurându-se de o creştere economică importantă în perioada 2005–2007, Slatina este un centru regional cultural şi economic. Prima atestare documentară a aşezării este din 20 ianuarie 1368, când, într-un act oficial, Vladislav I Vlaicu acordă scutire de vamă tuturor negustorilor braşoveni la trecerea peste râul Olt, la Slatina. Actul demonstrează că aici se afla un loc de vamă, lângă care s-a format treptat şi un târg. În iunie 1522, Radu de la Afumaţi i-a învins pe otomani într-o luptă purtată la Slatina, iar intre 1532-1535 Slatina a servit temporar ca cetate de scaun a lui Vlad Vintilă fiind menţionată într-un hrisov. În timpul Revoluţiei de la 1821 Tudor l-a întâlnit la Slatina pe Iancu Jianu, conducătorul haiducilor.

Scopul realizării investiţiei este de reabilita şi moderniza Grădima Zoologică a municipiului Slatina.

În acest sens se vor realiza următoarele:

- Clădiri noi din zidărie de blocuri ceramice de 20 cm cu sâmburi din beton armat, plăci de beton armat peste parter;

- Adăposturi pentru animale din beton armat, învelitoarea fiind hidroizolată;

- Alei pietruite sau asfaltate mobilate cu mobilier urban;

- Împrejmuire din stâlpi şi plase metalice sudate. Terminaţia gardului va fi realizată din trasee de gard electric;

- Lucrări de amenajare peisagistică conforme cu habitatul fiecărui animal în parte.

În cadrul acestui contract de achiziţie ofertantul câştigător va elabora:

- Documentaţie pentru obţinerea certificatului de urbanism,

- Documentaţii pentru avize necesare obţinerii autorizaţiei de construire,

- Documentaţie pentru obţinerea autorizaţiei de construire,

- Proiect tehnic,

- Detalii de execuţie;

- Lista cu cantităţile de lucrări;

- De asemenea ofertantul câştigător va executa lucrarea obiectivului licitat după aprobarea proiectului tehnic de către autoritatea contractantă şi după obţinerea autorizaţiei de construire;

I. Proiectul tehnic

Documentaţia de proiectare se va întocmi în faza PT şi DE cu liste de cantităţi şi caiete de sarcini, iar conţinutul-cadru va fi în conformitate cu Normele Metodologice privind organizarea licitaţiilor aprobate cu OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, al contractelor concesiune de lucrării publice şi al contractelor de concesiune de servicii, al HG 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii privind Ordinul 597/2008, precum şi a instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din HG 28/2008 aprobate prin Ordinul Ministrului nr. 863/2008.

La faza de proiectare se vor elabora documentaţiile necesare pentru obţinerea avizelor şi acordurilor prevăzute în Certificatul de Urbanism, un accent deosebit punându-se pe avizele privind respectarea prevederilor de mai sus.

Proiectul tehnic  se va elabora în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire şi a studiului de fezabilitate care face parte integrantă din prezenta documentaţie.

Se vor întocmi de către ofertantul câştigător, documentaţiile pentru obţinerea de avize şi acorduri emise de organele în drept, potrivit legislaţiei în vigoare.

Ofertantul  va   obţine   în   numele  beneficiarului  toate   avizele  şi   aprobările necesare cerute de legea românească pentru realizarea proiectului, până la obţinerea autorizaţiei de construire, costurile corespunzătoare fiind detaliate în propunerea financiară.

Beneficiarul va purta negocierile necesare cu emitenţii acordurilor atunci când aceste negocieri condiţionează emiterea acordurilor. Documentaţia necesară avizelor se va redacta doar în limba romană.

Ofertantul este îndreptăţit să facă investigaţii suplimentare pentru determinarea situaţiei reale de pe teren.

Proiectul tehnic verificat potrivit prevederilor legale reprezintă documentaţia ce conţine părţi scrise şi desenate privind realizarea obiectivului de investiţii: execuţia lucrărilor, montajul echipamentelor, utilajelor sau instalaţiilor tehnologice, acţiunile de asigurare şi certificare a calităţii, acţiunile de punere în funcţiune şi teste, precum şi acţiunile de predare a obiectivului de investiţii către beneficiar.

Proiectul tehnic trebuie să fie astfel elaborat încât să fie clar, să asigure informaţii tehnice complete privind viitoarea lucrare şi să răspundă cerinţelor tehnice, economice şi tehnologice ale beneficiarului.

Proiectul tehnic trebuie să permită elaborarea detaliilor de execuţie în conformitate cu materialele şi tehnologia de execuţie propusă, cu respectarea strictă a prevederilor proiectului tehnic, fără să fie necesară suplimentarea cantităţilor de lucrări şi fără a se depăşi costul lucrării stabilit în faza de studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare.

Proiectul tehnic se elaborează pe baza studiului de fezabilitate, care face parte integrantă din documentaţia de atribuire, etapă în care s-au aprobat indicatorii tehnico-economici, elementele şi soluţiile principale ale lucrării în conformitate cu prevederile legale.

Proiectul tehnic se verifică pentru cerinţele de calitate de specialişti atestaţi de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor în condiţiile legii.

Conţinutul-cadru al proiectului tehnic este următorul:

A. Părţile scrise

1. Date generale:

- denumirea obiectivului de investiţii;

- amplasamentul (judeţul, localitatea, adresa poştală şi/sau alte date de identificare);

- titularul investiţiei;

- beneficiarul investiţiei;

- elaboratorul proiectului.

2. Descrierea generală a lucrărilor

2.1. În cadrul secţiunii "Descrierea lucrărilor" care fac obiectul proiectului tehnic se vor face referiri asupra următoarelor elemente:

a) amplasamentul;

b) topografia;

c) clima şi fenomenele naturale specifice zonei;

d) geologia, seismicitatea;

e) prezentarea proiectului pe specialităţi;

f) devierile şi protejările de utilităţi afectate;

g) sursele de apă, energie electrică, gaze, telefon şi altele asemenea pentru lucrări definitive şi provizorii;

h) căile de acces permanente, căile de comunicaţii şi altele asemenea;

i) trasarea lucrărilor;

j) antemăsurătoarea;

2.2. Memorii tehnice pe specialităţi.

3. Caietele de sarcini

Sunt documentele care reglementează nivelul de performanţă a lucrărilor, precum şi cerinţele, condiţiile tehnice şi tehnologice, condiţiile de calitate pentru produsele care urmează a fi încorporate în lucrare, testele, inclusiv cele tehnologice, încercările, nivelurile de toleranţe şi altele de aceeaşi natură, care să garanteze îndeplinirea exigenţelor de calitate şi performanţă solicitate.

Caietele de sarcini se elaborează de către proiectant pe specialităţi, prin dezvoltarea elementelor tehnice cuprinse în planşe, şi nu trebuie să fie restrictive.

3.1. Rolul şi scopul caietelor de sarcini:

a) fac parte integrantă din proiectul tehnic;

b) reprezintă descrierea elementelor tehnice şi calitative menţionate în planşe şi prezintă informaţii, precizări şi prescripţii complementare planşelor;

c) planşele, breviarele de calcul şi caietele de sarcini sunt complementare; notele explicative înscrise în planşe sunt scurte şi cu caracter general, vizând în special explicitarea desenelor;

d) detaliază notele şi cuprind caracteristicile şi calităţile materialelor folosite, testele şi probele acestora, descriu lucrările care se execută, calitatea, modul de realizare, testele, verificările şi probele acestor lucrări, ordinea de execuţie şi de montaj şi aspectul final;

e) împreună cu planşele, trebuie să fie astfel concepute încât, pe baza lor, să se poată determina cantităţile de lucrări, costurile lucrărilor şi utilajelor, forţa de muncă şi dotarea necesară execuţiei lucrărilor;

f) elaborarea caietelor de sarcini se face de către proiectanţi - arhitecţi şi ingineri specialişti -, pentru fiecare categorie de lucrare;

g) stabilesc responsabilităţile pentru calităţile materialelor şi ale lucrărilor şi responsabilităţile pentru teste, verificări, probe;

h) redactarea caietelor de sarcini trebuie să fie concisă şi sistematizată;

i) prevăd modul de urmărire a comportării în timp a investiţiei;

j) prevăd măsurile şi acţiunile de demontare/demolare (inclusiv reintegrarea în mediul natural a deşeurilor) după expirarea perioadei de viaţă (postutilizarea).

3.2. Tipuri de caiete de sarcini

3.2.1. În funcţie de destinaţie, caietele de sarcini pot fi:

a) caiete de sarcini pentru execuţia lucrărilor;

b) caiete de sarcini pentru furnizori de materiale, semifabricate, utilaje, echipamente tehnologice şi confecţii diverse;

c) caiete de sarcini pentru recepţii, teste, probe, verificări şi puneri în funcţiune;

d) caiete de sarcini pentru urmărirea comportării în timp a construcţiilor şi conţinutul cărţii tehnice.

3.2.2. În funcţie de categoria de importanţă a obiectivului de investiţii, caietele de sarcini pot fi:

a) caiete de sarcini generale, care se referă la lucrări curente în domeniul construcţiilor şi care se elaborează pentru toate obiectivele de investiţii;

b) caiete de sarcini speciale, care se referă la lucrări specifice şi care se elaborează independent pentru fiecare lucrare.

3.3. Conţinutul caietelor de sarcini

Caietele de sarcini trebuie să cuprindă:

a) breviarele de calcul, care reprezintă documentele justificative pentru dimensionarea elementelor de construcţii şi de instalaţii şi se elaborează pentru fiecare element de construcţie în parte. Breviarele de calcul, prezentate sintetic, vor preciza încărcările şi ipotezele de calcul, precum şi tipurile de programe utilizate;

b) nominalizarea planşelor care guvernează lucrarea;

c) proprietăţile fizice, chimice, de aspect, de calitate, toleranţe, probe, teste şi altele asemenea, pentru materialele componente ale lucrării, cu indicarea standardelor;

d) dimensiunea, forma, aspectul şi descrierea execuţiei lucrării;

e) ordinea de execuţie, probe, teste, verificări ale lucrării;

f) standardele, normativele şi alte prescripţii, care trebuie respectate la materiale, utilaje, confecţii, execuţie, montaj, probe, teste, verificări;

g) condiţiile de recepţie, măsurători, aspect, culori, toleranţe şi altele asemenea.

4. Listele cu cantităţile de lucrări

Acest capitol va cuprinde toate elementele necesare cuantificării valorice a lucrărilor şi conţine:

a) centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv;

b) centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte;

c) listele cu cantităţile de lucrări pe categorii de lucrări;

d) listele cu cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice, inclusiv dotări;

e) fişele tehnice ale utilajelor şi echipamentelor tehnologice;

f) listele cu cantităţi de lucrări pentru construcţii provizorii OS (organizare de şantier).

5. Graficul general de realizare a investiţiei publice

Graficul general de realizare a investiţiei publice reprezintă eşalonarea fizică a lucrărilor de investiţii/intervenţii.

B. Părţile desenate

Sunt documentele principale ale proiectului tehnic pe baza cărora se elaborează părţile scrise ale acestuia, cuprinzând toate informaţiile necesare elaborării caietelor de sarcini şi care, de regulă, se compun din:

1. Planşe generale:

Sunt planşe informative de ansamblu şi cuprind:

• planşa de încadrare în zonă;

• planşele de amplasare a reperelor de nivelment şi planimetrice;

• planşele topografice principale;

• planşele de amplasare a forajelor şi profilurilor geotehnice, cu înscrierea condiţiilor şi a recomandărilor privind lucrările de fundare;

• planşele principale de amplasare a obiectelor, cu înscrierea cotelor de nivel, a distanţelor de amplasare, orientărilor, coordonatelor, axelor, reperelor de nivelment şi planimetrice, a cotei ± 0,00, a cotelor trotuarelor, a cotelor şi distanţelor principale de amplasare a drumurilor, trotuarelor, aleilor pietonale, platformelor şi altele asemenea;

• planşele principale privind sistematizarea pe verticală a terenului, cu înscrierea volumelor de terasamente, săpături-umpluturi, depozite de pământ, volumul pământului transportat (excedent şi deficit), a lucrărilor privind stratul vegetal, a precizărilor privind utilajele şi echipamentele de lucru, precum şi a altor informaţii şi elemente tehnice şi tehnologice;

• planşele principale privind construcţiile subterane, cuprinzând amplasarea lor, secţiuni, profiluri longitudinale/transversale, dimensiuni, cote de nivel, cofraj şi armare, ariile şi marca secţiunilor din oţel, marca betoanelor, protecţii şi izolaţii hidrofuge, protecţii împotriva agresivităţii solului, a coroziunii şi altele asemenea;

• planşele de amplasare a reperelor fixe şi mobile de trasare.

2. Planşele principale ale obiectelor

Sunt planşe cu caracter tehnic, care definesc şi explicitează toate elementele construcţiei.

Se recomandă ca fiecare obiect subteran/suprateran să fie identificat prin număr/cod şi denumire proprii.

Planşele principale se elaborează pe obiecte şi, în general, cuprind:

2.1. Planşe de arhitectură

Definesc şi explicitează toate elementele de arhitectură ale fiecărui obiect, inclusiv cote, dimensiuni, distanţe, funcţiuni, arii, precizări privind finisajele şi calitatea acestora şi alte informaţii de această natură.

2.2. Planşe de structură

Definesc şi explicitează pentru fiecare obiect alcătuirea şi execuţia structurii de rezistenţă, cu toate caracteristicile acesteia, şi cuprind:

• planurile infrastructurii şi secţiunile caracteristice cotate;

• planurile suprastructurii şi secţiunile caracteristice cotate;

• descrierea soluţiilor constructive, descrierea ordinii tehnologice de execuţie şi montaj (numai în situaţiile speciale în care aceasta este obligatorie), recomandări privind transportul, manipularea, depozitarea şi montajul.

2.3. Planşe de instalaţii

Definesc şi explicitează pentru fiecare obiect amplasarea, alcătuirea şi execuţia instalaţiilor, inclusiv cote, dimensiuni, toleranţe şi altele asemenea.

2.4. Planşe de utilaje şi echipamente tehnologice

Vor cuprinde, în principal, planşele principale de tehnologie şi montaj, secţiuni, vederi, detalii, inclusiv cote, dimensiuni, toleranţe, detalii montaj, şi anume:

• planşe de ansamblu;

• scheme ale fluxului tehnologic;

• scheme cinematice, cu indicarea principalilor parametri;

• scheme ale instalaţiilor hidraulice, pneumatice, electrice, de automatizare, comunicaţii, reţele de combustibil, apă, iluminat şi altele asemenea, precum şi ale instalaţiilor tehnologice;

• planşe de montaj, cu indicarea geometriilor, dimensiunilor de amplasare, prestaţiilor, sarcinilor şi a altor informaţii de aceeaşi natură, inclusiv a schemelor tehnologice de montaj;

• diagrame, nomograme, calcule inginereşti, tehnologice şi de montaj, inclusiv materialul grafic necesar punerii în funcţiune şi exploatării;

• liste cu utilaje şi echipamente din componenţa planşelor tehnologice, inclusiv fişe cuprinzând parametrii, performanţele şi caracteristicile acestora.

2.5. Planşe de dotări

Cuprind planşe de amplasare şi montaj, inclusiv cote, dimensiuni, secţiuni, vederi, tablouri de dotări şi altele asemenea, pentru:

• piese de mobilier;

• elemente de inventar gospodăresc,

• dotări PSI,

• dotări necesare securităţii muncii,

• alte dotări necesare în funcţie de specific.

NOTĂ:

La elaborarea proiectelor, materialele, confecţiile, utilajele tehnologice şi echipamentele vor fi definite prin parametri, performanţe şi caracteristici.

Este interzis a se face referiri sau trimiteri la mărci de fabrică, producători ori comercianţi sau la alte asemenea recomandări ori precizări care să indice preferinţe sau să restrângă concurenţa.

Caracteristicile tehnice şi parametrii funcţionali vor fi prezentaţi în cadrul unor limite (pe cât posibil) rezultate din breviarele de calcul şi nu vor fi date în mod determinist, în scopul de a favoriza un anumit furnizor (producător sau comerciant).

Pe parcursul elaborării proiectului tehnic, ofertantul va ţine legătura cu Primăria municipiului Slatina, în vederea alegerii celor mai bune soluţii constructive care să satisfacă atât cerinţele beneficiarului în calitate de proprietar cât şi cetăţenilor.

La predarea documentaţiei, ridicările topo şi soluţiile proiectate vor fi predate beneficiarului şi pe suport magnetic.

II. Execuţia lucrărilor

Ofertantul câştigător al licitaţiei va executa lucrarea în baza proiectului elaborat în cadrul acestui contract de achiziţie publică şi care va fi aprobat de autoritatea contractantă.

Proiectul tehnic  se va elabora în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire şi a studiului de fezabilitate care face parte integrantă din prezenta documentaţie.

- FINANŢAREA INVESTITIEI

Finanţarea investiţiei stabilită prin Devizul general va fi asigurată de Consiliul local al municipiului Slatina din fonduri proprii şi alte surse, conform legii.

Oferta se va prezenta separat pe fiecare fază de proiectare şi execuţie conţinând şi cheltuielile cu documentaţiile pentru avize şi acorduri precum şi plata avizelor solicitate prin certificatul de urbanism. Se va preciza oferta fără TVA.

- STRUCTURAREA DOCUMENTATIEI

- PARTILE SCRISE

Proiectantul desemnat în urma procedurii de atribuire va elabora proiect tehnic  care va fi predat în 4 exemplare redactat în limba română, documentaţia necesară obţinerii CU, avizelor şi AC redactate în 2 exemplare precum şi 2 exemplare în format electronic (pe CD/DVD) în format .doc.

b.  PARŢILE DESENATE

În vederea definitivării proiectului tehnic se vor realiza preavizări pe faze intermediare. Piesele desenate finale vor fi depuse în 4 exemplare pe suport de hârtie şi 2 exemplare pe suport electronic.

Ofertantul are obligaţia de a vizita amplasamentul şi de a face toate măsurătorile necesare elaborării ofertei.

- REGULI DE PROTECŢIA MUNCII

- Pe parcursul îndeplinirii contractului ofertantul are obligaţia de a respecta regulile obligatorii referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii şi normele specifice PSI, care sunt în vigoare la nivel naţional.

- Pe perioada derulării contractului se vor respecta cerinţele esenţiale referitoare la protecţia, siguranţa şi igiena muncii, precum şi normele de prevenire a incendiilor.

- Operatorii economici sunt obligaţi să indice în cadrul ofertei faptul că la elaborarea acesteia au ţinut cont de obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii.

- LISTA STANDARDELOR APLICABILE

Ofertantul se va conforma standardelor în vigoare:

- fie la reglementări tehnice, astfel  cum sunt acestea definite în legislaţia internă referitoare la standardizarea naţională, care sunt compatibile cu reglementările Uniunii Europene;

- fie, dacă nu există reglementări tehnice în sensul celor prevăzute la litera a), la standarde naţionale, şi anume, de regulă, în următoarea ordine de decădere:

- standarde naţionale care adoptă standarde europene;

- standarde naţionale care adoptă standarde internaţionale;

- alte standarde.

Întocmit,

Moanţă Daniela

SECTIUNEA III

FORMULARE

Secţiunea Formulare conţine formularele destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea şi prezentarea ofertei şi a documentelor care o însoţesc şi, pe de altă parte, să permită comisiei de evaluare examinarea şi evaluarea rapidă şi corectă a tuturor ofertelor depuse.

Fiecare ofertant care participă, în mod individual sau ca asociat, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică are obligaţia de a prezenta formularele prevăzute în cadrul acestei secţiuni, completate în mod corespunzător şi semnate de persoanele autorizate.

OPERATOR ECONOMIC

_____________________

(denumirea/numele)

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către ....................................................................................................

(denumirea autorităţii contractante si adresa completa)

În atenţia membrilor Comisiei de Evaluare

Subscrisa …………………………………, cu sediul în ………………………………….. nr. ………, bl. …….., sc. ……., ap. ……, CUI ……………………….., ca urmare a anunţului/invitaţiei de participare nr. ………………… din data de …………………………….., publicată în SEAP în vederea atribuirii contractului de prestări de servicii publice de …………………….., prin prezenta va transmitem oferta noastră, precum si următoarele documente:

1. documentul privind garanţia de participare ………………………………., în cuantumul si în forma stabilita de Dumneavoastră prin documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei,

2. coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând oferta în original si în 4copii

3. documentele care însoţesc oferta.

În speranţa ca, oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface toate cerinţele, va asigurăm de întreaga noastră consideraţie.

Cu deosebit respect,

Data completării ..............................

Operator economic

Model scrisoare de interes

Către ....................................................................................................

(denumirea autorităţii contractante)

SCRISOARE DE INTERES

1. Denumirea/numele:

2. Codul fiscal:

3. Adresa sediului central:

4. Telefon:

Fax:

E-mail:

5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare ...................................

(numărul înmatriculare/înregistrare, data)

6. Persoana de contact: __________________________

Telefon:

Prin prezenta ne manifestam interesul de a participa cu oferta în cadrul procedurii de Reabilitarea şi modernizarea Grădinii Zoologice Slatina publicată în SEAP cu nr. ……….../................

Operator economic,

..................................

(semnătură autorizată)

BANCA

___________________

(denumirea)

SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA DE BUNA EXECUTIE

Către ___________________________________________

(denumirea autorităţii contractante si adresa completa)

Cu privire la contractul de  lucrări ________________________________,

(denumirea contractului)

încheiat între __________________ , în calitate de achizitor, si __________________, în calitate de executant, ne obligam prin prezenta să plătim în favoarea achizitorului, până la concurenta sumei de _____________ reprezentând 10 % din valoarea contractului respectiv, orice suma ceruta de acesta la prima sa cerere însoţită de o declaraţie cu privire la neîndeplinirea obligaţiilor ce revin contractantului, astfel cum sunt acestea prevăzute în contractul de prestări servicii mai sus menţionat. Plata se va face în termenul menţionat în cerere, fără nici o altă formalitate suplimentară din partea achizitorului sau a contractantului.

Prezenta garanţie este valabila până la data de ____________________ .

În cazul în care părţile contractante sunt de acord sa prelungească perioada de valabilitate a garanţiei sau sa modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului băncii, se va obţine acordul nostru prealabil; în caz contrar prezenta scrisoare de garanţie îşi pierde valabilitatea.

Parafata de Banca _______________ în ziua ______ luna ________ anul _____

(semnătura autorizata)

### FORMULAR nr.4

FIŞA INFORMAŢII GENERALE

1. Denumirea/numele:

2. Codul fiscal:

3. Adresa sediului central:

4. Telefon:

Fax:

E-mail:

5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare ...................................

(numărul înmatriculare/înregistrare, data)

6. Obiectul de activitate, pe domenii: __________________________

(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)

6.1. Activităţi CAEN pentru care există autorizare..................................(se va solicita după caz, certificatul constatator conform căruia operatorul economic îndeplineşte condiţiile de funcţionare specifice pentru activitatea CAEN în care se înscrie obiectul contractului de achiziţie)

Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:

1._______________________________________________________

(adrese complete, telefon/fax, certificate de înmatriculare/înregistrare)

2._______________________________________________________

3._______________________________________________________

4._______________________________________________________

8. Principala piaţă a afacerilor :

9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani :

| Anul | Cifra de afaceri anuală (la 31 dec.) lei | Cifra de afaceri anuală (la 31 dec.) echivalent euro |
| --- | --- | --- |
| 2008 |  |  |
| 2009 |  |  |
| 2010 |  |  |
| Media anuală : |  |  |

Cursul de schimb pentru anul 2008 : 1 euro = 3,6809 lei;

Cursul de schimb pentru anul 2009 : 1 euro = 4,2399 lei;

Cursul de schimb pentru anul 2010 :  1 euro = 4,2848 lei.

Data completării_____________

Ofertant,

…………………………………

(semnătura autorizată)

### FORMULAR nr.5

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul_____________________________________________________, reprezentant împuternicit al ___________________________________________________________________,

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm in situaţia prevăzută la art. 180 din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/ sau spălare de bani.

De asemenea, declar că la prezenta procedură nu particip în două sau mai multe asocieri de operatori economici, nu depun candidatură/ofertă individuală şi o alta candidatură/ofertă comună, nu depun ofertă individuală, fiind nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _________________________ .

Data completării _____________

Operator economic,

_________________

(semnătura autorizată)

### FORMULAR nr.6

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/ 2006

Subsemnatul, ................................. reprezentant împuternicit al ............. (denumirea operatorului economic), în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului, la procedura de ................. (se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect ....................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrării), codul CPV ............., la data de ................ (zi/luna/an), organizată de ............ (denumirea autorităţii contractante), declar pe propria răspundere că:

- nu sunt în stare de faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul-sindic;

- mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit până la data solicitată.................

- în ultimii 2 ani mi-am îndeplinit în totalitate şi în mod corespunzător obligaţiile contractuale şi nu am produs grave prejudicii beneficiarilor noştri;

- nu am fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională.

- nu prezint informaţii false în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data completării ____________

Operator economic,

………………………….

(semnătura autorizată )

### FORMULAR nr. 7

DECLARAŢIE

privind calitatea de participant la procedură

1) Subsemnatul(a), ________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(numele operatorului economic  - persoana juridică)

declar pe propria răspundere, ţinând cont de prevederile legislaţiei penale aplicate faptei de fals în declaraţii, că, la procedura de achiziţie privind  încheierea contractului de „_____________________________________________________________________________”, organizată de ________________________________________________, particip şi depun ofertă:

[   ] în nume propriu

[   ] ca asociat în cadrul asociaţiei __________________________________

[   ] ca subcontractant al _________________________________________

(se bifează opţiunea corespunzătoare)

2) Subsemnatul declar că:

[   ] nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici

[   ] sunt membru în grupul sau reţeaua ale cărei date de recunoaştere le prezint în lista anexată

(se bifează opţiunea corespunzătoare)

3) Subsemnatul declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică, sau, dacă vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie publică.

4) Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

5) Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ________________________, cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Data completării ____________

Operator economic,

………………………….

(semnătura autorizată )

CERTIFICAT

de participare la licitaţie cu oferta independenta

I. Subsemnatul/Subsemnaţii, ........................., reprezentant/reprezentanţi legali al/ai ............................................., întreprindere/asociere care va participa la procedura de achiziţie publica organizata de........................................, în calitate de autoritate contractanta, cu nr.....................................din data de..............................., certific/certificam prin prezenta ca informaţiile conţinute sunt adevărate si complete din toate punctele de vedere.

II. Certific/Certificam prin prezenta, în numele.........................................., următoarele:

1. am citit si am înţeles conţinutul prezentului certificat;

2. consimt/consimţim descalificarea noastră de la procedura de achiziţie publica în condiţiile în care cele declarate se dovedesc a fi neadevărate si/sau incomplete în orice privinţa;

3. fiecare semnătura prezenta pe acest document reprezintă persoana desemnata sa înainteze oferta de participare, inclusiv în privinţa termenilor conţinuţi de oferta;

4. în sensul prezentului certificat, prin concurent se înţelege oricare persoana fizica sau juridica, alta decât ofertantul în numele căruia formulam prezentul certificat, care ofertează în cadrul aceleiaşi proceduri de achiziţie publica sau ar putea oferta, întrunind condiţiile de participare;

5. oferta prezentata a fost conceputa si formulata în mod independent faţa de oricare concurent, fără a exista consultări, comunicări, înţelegeri sau aranjamente cu aceştia;

6. oferta prezentata nu conţine elemente care deriva din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte preţurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenţia de a oferta sau nu la respectiva procedura sau intenţia de a include în respectiva oferta elemente care, prin natura lor, nu au legătura cu obiectul respectivei proceduri;

7. oferta prezentata nu conţine elemente care deriva din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte calitatea, cantitatea, specificaţii particulare ale produselor sau serviciilor oferite;

8. detaliile prezentate în oferta nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent înainte de momentul oficial al deschiderii publice, anunţata de contractor.

III. Sub rezerva sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare, declar/declaram ca cele consemnate în prezentul certificat sunt adevărate si întrutotul conforme cu realitatea.

Ofertant,

........................................................

Reprezentant/Reprezentanţi legali

..................................................

(semnături)

Data………………………………………..

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 69^1 din OUG nr. 34/2006

Subsemnatul(a)...................................................................reprezentant legal al S.C...........................................………, în calitate de ofertant la procedura de „_________________” pentru atribuirea contractului de achizitie publică având ca obiect „Reabilitarea şi modernizarea Grădinii Zoologice Slatina”,  cod CPV : ____________, organizată de Primăria municipiului Slatina în data de __________2011, declar pe proprie răspundere că S.C............................................................ nu se află, în situaţiile prevăzute de art. 69^1 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune, de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv: „Ofertantul/ Candidatul/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul care are drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere sau de supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv sau care se află în relaţii comerciale, astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 69 lit. a), cu persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante este exclus din procedura de atribuire.”

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii,art.292 din Codul penal.

Data …………………………..

………………………….

(semnătura, şi ştampila autorizată)

### FORMULAR nr.9

DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR

SERVICII PRESTATE ÎN ULTIMII 3 ANI

Subsemnatul ......................................................................, reprezentant împuternicit al .........................................................................................................................., (denumirea/numele şi sediul/ adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai .........................................................................................................................................

(denumirea şi adresa autorităţii contractante)

cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ………………………………………………………….

(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Operator economic,

………………………….

(semnătura autorizată )

ANEXA

LISTA PRINCIPALELOR

SERVICII PRESTATE ÎN ULTIMII 3 ANI

| Nr. Crt. | Obiectul contractului | Codul CPV | Denumirea/ numele Beneficiarului /clientului Adresa | Calitatea prestatorului*) | Preţul total al contractului | Procent prestat % | Perioada de derulare a contractului **) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |  |

Operator economic,

......................

(semnătura autorizată, stampila)

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat, subcontractant.

**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a serviciilor prestate

### FORMULAR nr.9

DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR

LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMII 5 ANI

Subsemnatul......................................................................, reprezentant împuternicit al .........................................................................................................................., (denumirea/numele şi sediul/ adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai .........................................................................................................................................

(denumirea şi adresa autorităţii contractante)

cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ………………………………………………………….

(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Operator economic,

………………………….

(semnătura autorizată )

ANEXA

LISTA PRINCIPALELOR

LUCRĂRI SIMILARE EXECUTATE ÎN ULTIMII 5 ANI

| Nr. Crt. | Obiectul contractului | Codul CPV | Denumirea/ numele Beneficiarului /clientului Adresa | Calitatea executantului*) | Preţul total al contractului | Procent executat % | Perioada de derulare a contractului **) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |  |

Operator economic,

......................

(semnătura autorizată, stampila)

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat, subcontractant.

**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a lucrărilor executate

OFERTANTUL

_____________________

(denumirea/numele)

EXPERIENTA SIMILARA*)

1. Denumirea si obiectul contractului: ___________________________________.

Numărul si data contractului: ____________________________________.

2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului: ____________________________.

Adresa beneficiarului/clientului: __________________________________.

Tara: ____________________.

3. Calitatea in care a participat la îndeplinirea contractului:

(se bifează opţiunea corespunzătoare)

_

|_| contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie)

_

|_| contractant asociat

_

|_| subcontractant

4. Valoarea contractului:

exprimata in		exprimata

moneda in care	in echivalent

s-a încheiat		euro

contractul

a) iniţiala (la data semnării contractului):	 _________            ___________

b) finala (la data finalizării contractului):	_________             ___________

5. Daca au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de soluţionare: ___________________________.

6. Gama de lucrări executate in baza contractului, precum si alte aspecte relevante prin care ofertantul/candidatul îşi susţine experienţa similara: _________________________.

Ofertant,

_______________

(semnătura autorizata)

------------

*) Se completează fise distincte pentru fiecare contract, care vor fi confirmate, la cererea comisiei de evaluare, prin prezentarea contractului respectiv.

– Model recomandare

BENEFICIARUL LUCRĂRII

................................................

(denumirea, adresa, telefonul)

RECOMANDARE

În legătură cu participarea ........................................................, cu sediul

în.................................... 		(denumirea firmei contractoare)

str. .................................... nr. .........., la licitaţii publice, ca urmare a colaborării şi derulării unor contracte de investiţii în domeniul construcţii-montaj şi al instalaţiilor aferente acestora, suntem în măsura de a face cunoscute următoarele:

Numita societate a derulat cu firma de construcţii mai sus menţionata următoarele lucrări:

| Denumirea Lucrării | Contract nr. / data | Data începerii lucrării | Data terminării lucrărilor | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Apreciem calificativul lucrărilor executate, din punct de vedere al calităţii, ca fiind:

FOARTE BUN 	BUN		SATISFĂCĂTOR	NESATISFĂCĂTOR

În cursul desfăşurării lucrărilor de execuţie au fost înregistrate:

|  |  | Total | Din care: Rezolvat | Observaţii şi precizări |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Neconformităţi care au condus la refaceri parţiale sau totale de lucrări |  |  |  |  |
| Caz de accident tehnic produs din vina exclusivă a contractantului, datorită încălcării normelor tehnice şi a legislaţiei în vigoare privind calitatea lucrărilor |  |  |  |  |
| Recepţii amânate datorită nerespectării parametrilor de calitate | la terminarea lucrărilor |  |  |  |
|  | la recepţia finală |  |  |  |
| Recepţii respinse datorita nerespectării parametrilor de calitate | la terminarea lucrărilor |  |  |  |
|  | la recepţia finală |  |  |  |

Alte precizări .........................................................................................................................

Prezentul document are caracter de recomandare şi este eliberat pe baza datelor înregistrate în cadrul unităţii noastre.

Conducătorul beneficiarului,

..........................................................

(semnătura autorizata)

Notă: Ofertanţii străini nu sunt obligaţi să respecte modelul de formular.

OPERATOR ECONOMIC

_____________________

(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND UTILAJELE, INSTALATIILE, ECHIPAMENTELE TEHNICE DE CARE DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU ÎNDEPLINIREA CORESPUNZATOARE A CONTRACTULUI

Subsemnatul____________________________________, reprezentant împuternicit al ......................................................... declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

De asemenea, declar ca informaţiile furnizate sunt complete si corecte în fiecare detaliu si înţeleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, în scopul verificării si confirmării declaraţiilor, situaţiilor si documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai .................................................................... (denumirea si adresa autoritarii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declaraţie este valabila până la data de ..............................................

(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Operator economic,

………… ……………….

(semnătura autorizata )

LISTA

cuprinzând cantităţile de utilaje, instalaţii şi echipamente tehnice

| Nr. crt. | Denumire utilaj/echipament/ instalaţie | U.M. | Cantitate | Forma de deţinere |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Proprietate/ leasing | În chirie |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| ........ | .................. | ............ | ........ | ....................... | ........... |

Operator economic,

…….........……………….

(semnătura autorizata )

FORMULAR nr.17

OPERATORUL ECONOMIC

_____________________

(denumirea/numele)

DECLARATIE

PRIVIND EFECTIVUL MEDIU ANUAL AL PERSONALULUI ANGAJAT SI

AL CADRELOR DE CONDUCERE

Subsemnatul ____________________________________, reprezentant împuternicit al ................................... (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete si corecte în fiecare detaliu si înţeleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, în scopul verificării si confirmării declaraţiilor, situaţiilor si documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................... (denumirea si adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar în legătură cu activitatea noastră.

|  | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Personal angajat |  |  |  |
| Din care personal de conducere |  |  |  |

Operator economic,

......................

(semnătura autorizată, stampila)

Data completării ..............................

Anexez la declaraţie CV - urile personalului de conducere, precum si ale personalului responsabil pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publica.

OPERATOR ECONOMIC

……………………………

DECLARATIE PRIVIND PERSONALUL SPECIALIZAT

Subsemnatul…………………………………………, reprezentant împuternicit al....................................................., declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca datele prezentate în tabelul de mai jos sunt reale.

Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete si corecte în fiecare detaliu si înţeleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, în scopul verificării si confirmării declaraţiilor, situaţiilor si documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai .......................................................................... (denumirea si adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declaraţie este valabila până la data de ……………………………..

(se precizează data expirării

perioadei de valabilitate a ofertei)

|  | nume | Specializare/activităţile concrete ce i vor fi încredinţate |
| --- | --- | --- |
| Personal /personal specializat |  |  |

Anexez la declaraţie copia contractului de muncă (sau echivalentul acestuia)/ a documentului legal în baza căruia îşi prestează activitatea personalul de specialitate ce va îndeplini funcţiile declarate, precum şi copia documentelor legale care atestă calificarea în una din meseriile/specializările menţionate.

Data completării ......................

Operator economic,

………… ……………….

(semnătura autorizata )

Nota: Se va preciza de asemenea numele fiecărei persoane angajate pentru îndeplinirea contractului precum si activităţile si sarcinile concrete care îi vor fi încredinţate.

### FORMULAR nr.18

INFORMAŢII REFERITOARE LA PERSONAL

Subsemnatul …………………………………………………………...….., directorul general al societăţii comerciale, declar pe propria răspundere că pentru investiţia: …………………………………………………………………………………………………….

voi folosi următorul personal de conducere precum şi următoarele persoane responsabile pentru îndeplinirea contractului:

| Nr crt | FUNCŢIA | NUMELE ŞI PRENUMELE Studiile se specialitate | Vechime în specialitate (ani) | Numărul de lucrări similare, executate în calitate de conducător |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. | PERSOANE RESPONSABILE PENTRU ÎNDEPLINIREA CONTRACTULUI |  |  |  |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | Director general Director economic Inginer proiectant Manager de proiect Şef de Şantier Construcţii Civile şi Industriale Şef de Şantier Construcţii Reţele Şef de Şantier Amenajări Peisagistice Responsabil Tehnic cu Execuţia Construcţii Civile Responsabil Tehnic cu Execuţie Reţele Manager calitate Manager mediu Manager pe linie de securitatea şi sănătatea muncii | _____________________ _____________________ ______________________ _____________________ |  |  |
| B. | PERSONAL MUNCITOR DE SPECIALITATE |  |  |  |
|  | Specialitatea echipei | Nr. membrii | Angajat permanent | Angajat temporar |
| 1 2 3 . . . . . | ….................................. ….................................. ….................................. |  |  |  |

Data completării: ………………..

Operator economic,

………… ……………….

(semnătura autorizată )

– Model curriculum vitae

CURRICULUM VITAE

Postul propus in contract:

1.	Prenume:

2.	Nume:

3. 	Data si locul naşterii:

4.	Naţionalitate:

5.	Stare civila:

Adresa (tel./fax/e-mail):

6. 	Educaţie:

| Instituţie: |  |
| --- | --- |
| Data: De la (luna/an) Pana la (luna/an) |  |
| Diploma: |  |

7. 	Limbi străine

(Pe o scara de la 1 la 5, 5 este cel mai bun nivel):

| Limba | Nivel | Citit | Vorbit | Scris |
| --- | --- | --- | --- | --- |

8.	Membru al unor asociaţii profesionale:

9.	Alte calificări (ex. computer etc.):

10.	Poziţia prezenta:

11.	Ani de experienţa:

12.	Calificări cheie:

13.	Experienţa profesionala:

| Data: de la (luna/an) la (luna/an) |  |
| --- | --- |
| Locul |  |
| Compania/organizaţia |  |
| Postul |  |
| Descrierea postului |  |

14.	Altele:

14.a.	Lucrări publicate si seminarii:

14.b.	Recomandări:

Semnatura ____________________

OPERATOR ECONOMIC

________________________

(denumirea/numele)

DECLARATIE DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

Subsemnatul ____________________________________, reprezentant împuternicit al ........................... (denumirea ofertantului) declar pe propria răspundere ca mă angajez sa prestez serviciile, pe parcursul îndeplinirii contractului, in conformitate cu regulile obligatorii referitoare la condiţiile de munca si de protecţie a muncii, care sunt in vigoare în România.

De asemenea, declar pe propria răspundere ca la elaborarea ofertei am ţinut cont de obligaţiile referitoare la condiţiile de munca si de protecţie a muncii si am inclus costul pentru îndeplinirea acestor obligaţii.

Data completării :____________			Ofertant,……....………………………..

(semnătura autorizata)

### FORMULAR nr.21

OPERATOR ECONOMIC

_____________________

(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND PARTEA/PARTILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE SUBCONTRACTANTI SI SPECIALIZAREA ACESTORA

Subsemnatul ____________________________________, reprezentant împuternicit al..........................................................................................., (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului, declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete si corecte în fiecare detaliu si înţeleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, în scopul verificării si confirmării declaraţiilor, situaţiilor si documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarate.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ..........................................................................

(denumirea si adresa autorităţii contractante)

cu privire la orice aspect tehnic si financiar în legătura cu activitatea noastră.

Prezenta declaraţie este valabila până la data de ……………………………………………………......

(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Operator,

………… ……………….

(semnătura autorizata )

| Nr. Crt. | Denumire subcontractant | Partea/părţile din contract ce urmează a fi subcontractante | Acord subcontractor cu specimen de semnătura |
| --- | --- | --- | --- |

Operator economic,

......................

(semnătura autorizata)

MODEL ACORD DE SUBCONTRACTARE

La procedura de achiziţie publică nr. ……..…/…….….. organizata de „.............................................” (denumire autoritate contractantă) pentru lucrarea

“_______________________________________________________________”.

(denumire contract)

1.Acest acord este încheiat între: 	S.C. _______________ cu sediul în _______________________________, reprezentată prin __________________ administrator, 	(adresa,tel.,fax)

denumită în cele ce urmează contractant general

şi

S.C. _______________ cu sediul în _______________________________, reprezentată prin____________________administrator,

(adresa,tel.,fax)

denumită în cele ce urmează subcontractant.

2. Serviciile ce fac obiectul prezentului acord  sunt: _____________________

3. Valoarea serviciilor ce fac obiectul prezentului acord este conform ofertei prezentate de subcontractant si reprezintă __________________% din total contract de achiziţie.

4. Subcontractantul se angajează faţă de contractantul general cu aceleaşi obligaţii şi responsabilităţi pe care contractantul general le are faţă de investitor conform contractului.

CONTRACTANT GENERAL					SUBCONTRACTANT

..................................							..................................

(semnătură autorizată)					             (semnătură autorizată)

FORMULAR nr.22

ACORD DE ASOCIERE

în vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publica

Conform ____________________________________________________________.

(încadrarea legala)

Noi, părţi semnatare:   S.C. _______________________

S.C. _______________________

S.C. _______________________

ne asociem pentru a realiza în comun contractul de achiziţie publica  “_______________ _____________________________________________________________”.

(denumire obiect contract)

Activităţi contractuale ce se vor realiza în comun:

1. ___________________________________

2.____________________________________

… ___________________________________

Contribuţia financiară a fiecărei părţi la realizarea sarcinilor contractului de achiziţie publică comun:

_______ % S.C. ___________________________

_______ % S.C. ___________________________

_______ % S.C. ___________________________

Condiţiile de administrare si conducere a asociaţiei:

- liderul asociaţiei S.C. __________________________ preia responsabilitatea şi primeşte instrucţiuni de la investitor în folosul partenerilor de asociere.

Modalitatea de împărţire a rezultatelor activităţii economice desfăşurate:

- conform procentelor de participare a fiecărei părţi la activitatea de realizare a sarcinilor convenite de comun acord.

Cauzele încetării asociaţiei si modul de împărţire a rezultatelor lichidării:

- încetarea asociaţiei in cazul denunţării unilaterale a unui asociat  a contractului de asociere;

- modul de împărţire a rezultatelor lichidării este conform procentului de participare a fiecărei părţi pana la data încetării asociaţiei.

Repartizarea fizica, valorica si procentuala a contractului de achiziţie publica preluate de fiecare asociat pentru execuţie obiectivului supus licitaţiei:

_______ % S.C. ___________________________

_______ % S.C. ___________________________

_______ % S.C. ___________________________

Liderul asociaţiei: S.C. ______________________

Alte clauze: _____________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

Data completării: ________________

Liderul asociaţiei

…………………….

(denumirea)

L.S.

Asociat A,	Asociat B,	Asociat C,

………………………	………………………	………………………

(denumirea)	(denumirea)	(denumirea)

L.S.	L.S.	L.S.

Notă:

- se prezintă acordul de asociere încheiat cu toţi asociaţii, din care să rezulte categoriile de lucrări care se execută de fiecare asociat sau părţile fizice din obiect, precum şi valoarea ce revine fiecărui asociat.

- în cazul asociaţiei câştigătoare a licitaţiei, acordul de asociere va fi legalizat potrivit legii şi va constitui parte integrantă a contractului de antrepriză.

- în cazul licitaţiei cu preselecţie, asociaţia prezintă acordul de asociere în care se stabileşte natura lucrărilor avute în vedere a se executa de fiecare asociat.

DECLARATIE

privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici si mijlocii

I. Date de identificare a întreprinderii

Denumirea întreprinderii     ............................................................

Adresa sediului social     ............................................................

Cod unic de înregistrare     ............................................................

Numele si funcţia     ............................................................

(preşedintele consiliului de administraţie, director general sau echivalent)

II. Tipul întreprinderii

Indicaţi, după caz, tipul întreprinderii:

[] Întreprindere autonoma. În acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situaţia economico-financiara a întreprinderii solicitante. Se va completa doar declaraţia, fără anexa nr. 2 din L346/2004

[] Întreprindere partenera. Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr. 2, precum si a fiselor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie.

[] Întreprindere legata. Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr. 2, precum si a fiselor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie.

III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii*1)

| Numărul mediu anual de salariaţi | Cifra de afaceri anuala neta (mii lei/mii euro) | Active totale (mii lei/mii euro) |
| --- | --- | --- |

Important:

Precizaţi daca, fata de exerciţiul      []  Nu

financiar anterior, datele financiare   []  Da (în acest caz se va completa

au înregistrat modificări care                  si se va ataşa o declaraţie

determina încadrarea întreprinderii             referitoare la exerciţiul

într-o alta categorie (respectiv                financiar anterior)

micro-întreprindere, întreprindere

mica, mijlocie sau mare).

Semnătura ........................................

(numele si funcţia semnatarului,

autorizat sa reprezinte întreprinderea)

Declar pe propria răspundere ca datele din aceasta declaraţie si din anexe sunt conforme cu realitatea.

Data întocmirii ...........................

Semnătura .................................

SOLICITĂRI DE CLARIFICĂRI

Către,

_________________________________

(denumire autoritate contractanta)

Referitor la procedura de ____________________ (tip procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică ___________________ cod CPV ________________, vă adresăm următoarea solicitare de clarificări cu privire la:

……………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

Faţă de cele de mai sus, vă rugăm sa ne prezentaţi punctul dumneavoastră de vedere cu privire la aspectele menţionate mai sus.

Cu considerate,

S.C.____________________

___________________________

(adresa)

………………………………………

(semnatura autorizată)

..........................

(denumirea)

ANGAJAMENT

privind susţinerea tehnica si profesională

a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici

Către, ..............................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Subscrisa S.C. _______________________S.R.L., cu sediul in _______________, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. ______________, avand C.U.I. nr. ______, prin reprezentant legal _________________________, in calitate de  _______________, ne angajam in mod neconditionat, ferm si irevocabil fata de ____________ (denumirea

autoritatii contractante) sa sustinem din punct de vedere ______________________ (financiar si/sau tehnic) operatorul economic S.C. _______________________S.R.L., cu sediul in ______________________, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. ______________, avand C.U.I. nr. ___________, in scopul obtinerii si executarii contractului de  ______________(furnizare, servicii, lucrari) la obiectivul de referinta, cu privire la urmatoarele cerinte din Documentatia de achizitie (privitoare la capacitatea economico-financiara si/sau la capacitatea tehnico-profesionala):

-cerinta privind ___________

-cerinta privind ___________

-cerinta privind ___________ (se va/vor mentiona precis cerinta/cerintele pentru care se acorda sustinere, conform Documentatiei de atribuire).

In acest scop, punem la dispozitia operatorului economic sustinut si a autoritatii contractante, la prima cerere a oricaruia dintre  acestia si fara alte formalitati, urmatoarele resurse (tehnice/financiare):

- ___________________________;

- ___________________________;

- ___________________________ .

(se vor preciza nominal, clar si distinct, resursele tehnice, cu indicarea datelor principale – tip, capacitate, cantitate, model, dotari, an fabricatie etc. -, respectiv resursele financiare, cu indicarea datelor principale – valoarea, moneda, denumirea facilitatii/ a garantiilor etc.- puse la dispozitie de sustinator  conform Angajamentului; se vor atasa in fotocopie certificata documente doveditoare ale capacitatilor puse la  dispozitie de sustinator, valabile la data Angajamentului si care, dupa caz, urmeaza sa fie prelungite in mod corespunzator pe durata derularii contractului de achizitie).

Sustinerea noastra ____________ (tehnica si/sau financiara) astfel acordata este valabila incepand cu ____________ (data calendaristica/faza procedurala) si pana la indeplinirea in mod corespunzator si integral a oricaror obligatii ale operatorului economic sustinut rezultand din sau in legatura cu executarea contractului de achizitie care se va incheia, inclusiv a garantiilor aferente sau a oricaror efecte decurgand din contract.

Declaram ca nu ne aflam in niciuna dintre situatiile care determin excluderea sau care dau dreptul la excludere din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. In acest sens, completam in mod corespunzator si prezentam Formularele din Documentatie, prezentam certificate de atestare fiscala pentru taxele locale si pentru bugetul consolidat, valabile, precum si un certificat valabil emis de O.R.C. privind situatia generala a societatii (denumire, stare, sediu, participatii, actionari/asociati, hotarari adoptate, obiect de activitate, sedii secundare, mentiuni speciale etc.) si o copie legalizata de pe certificatul de inmatriculare a societatii. Alte documente pot fi cerute si ne obligam sa le prezentam in termenul acordat, pe parcursul analizei ofertelor, de catre comisia de evaluare.

In cazul atribuirii contractului catre operatorul economic sustinut, ne obligam in solidar cu acesta in vederea indeplinirii oricaror obligatii contractuale rezultand din contractul cu autoritatea contractanta privitor la obiectivul de referinta, raspunzand pentru si alaturi de operatorul economic sustinut privitor la orice efect decurgand din raportul juridic si din lege, in legatura cu ________ („executarea serviciilor/lucrarilor” sau, dupa caz - in situatia contractelor de furnizare - „ livrarea produselor”) din cadrul propunerii ___________ (tehnice si/sau financiare, in raport cu tipul sustinerii acordate).

Prezentul angajament este executoriu fara formalitati, obligatiile rezultand din aceste putand fi indeplinite silit prin intermediul executorului judecatoresc, fara interventia instantei de judecata, noi renuntand expres la orice opozitie, diviziune sau discutiune privind obligarea noastra la executare sau raspunderea noastra pentru neexecutare.

Semnatura autorizata a sustinatorului

......................................

Nota:

Obligatoriu „Angajamentul ferm”va respecta formalul impus, se va autentifica de catre notarul public si se va prezinta exclusiv in original odata cu formularul de oferta. Sustinatorul va prezenta atasat specimenul de semnatura al reprezentantului legal (astfel cum este acesta prevazut in Certificatul emis de Oficiul Registrului Comertului- administrator, presedinte, director executiv etc.). Sustinatorul va semna contractul de achizitie publica pentru opozabilitate.

Angajament Terţ susţinător financiar

Terţ susţinător financiar

..........................

(denumirea)

ANGAJAMENT

privind susţinerea financiară

a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici

Către, ................................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ..............................

(denumirea contractului de achiziţie publică), noi .......................(denumirea terţului susţinător financiar), având sediul înregistrat la .................. (adresa terţului susţinător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia ................ (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta/aceştia conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.

Acordarea susţinerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia .......... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) suma de .................................................................. (valoarea totală/parţială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică.

Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să răspundem faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de ..... (denumire ofertant/grupul de operatori economici), în baza contractului de achiziţie publică şi pentru care ...... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) a primit susţinerea financiară conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discuţiune.

Noi, ..................... (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să renunţam definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea contractantă, cât şi faţă de ............ (denumire ofertant/candidat/grupul de ofertanţi), care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.186 alin.(2) din OUG nr.34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea financiară acordată .............................................................. (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici).

Data completării,

Terţ susţinător,

(semnătură autorizată)

Declaraţie terţ susţinător tehnic şi profesional

Terţ susţinător tehnic şi profesional

..........................

(denumirea)

Declaraţie

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .......................... (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care dispun şi care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică............................................................. sunt reale.

Declar de asemenea că vom disponibiliza aceste resurse necondiţionat, în funcţie de necesităţile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică având ca obiect..........................................................( obiectul contractului).

LISTA

privind logistica, utilajele, instalaţiile şi echipamentele tehnice aflate în dotare si care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică

| Nr. crt | Denumire utilaj/echipament/instalaţie | Cantitate U.M. | Forma de deţinere |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Proprietate | În chirie |

Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră tehnică şi profesională oferită .............................................. ....................................................(denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici).

Data completării,						        Terţ susţinător,

(semnătură autorizată)

Declaraţie terţ susţinător tehnic şi profesional

Terţ susţinător tehnic şi profesional

..........................

(denumirea)

Declaraţie

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........(denumirea terţului susţinător tehnic si profesional), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului angajat şi al cadrelor de conducere şi care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică.................................................... sunt reale.

LISTA

privind personalului angajat şi al cadrelor de conducere care urmează a fi efectiv alocate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică

|  | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Personal angajat |  |  |  |
| Din care personal de conducere |  |  |  |
| Personal efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului |  |  |  |
| Din care personal de conducere efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului |  |  |  |

Anexez declaraţiei, CV-urile personalului de conducere precum şi ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate, referitoare la experienţa anterioară, capacităţile tehnice şi personalul angajat şi cel de conducere sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ........... (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră tehnică şi profesională oferită .............................................. ....................................(denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici).

Data completării,					                       Terţ susţinător,

(semnătură autorizată)

OPERATOR ECONOMIC

..........................

(denumirea)

ANGAJAMENT

privind susţinerea tehnica si profesională

a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici

Către, ..............................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Subscrisa S.C. _______________________S.R.L., cu sediul in _______________, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. ______________, avand C.U.I. nr. ______, prin reprezentant legal _________________________, in calitate de  _______________, ne angajam in mod neconditionat, ferm si irevocabil fata de ____________ (denumirea

autoritatii contractante) sa sustinem din punct de vedere ______________________ (financiar si/sau tehnic) operatorul economic S.C. _______________________S.R.L., cu sediul in ______________________, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. ______________, avand C.U.I. nr. ___________, in scopul obtinerii si executarii contractului de  ______________(furnizare, servicii, lucrari) la obiectivul de referinta, cu privire la urmatoarele cerinte din Documentatia de achizitie (privitoare la capacitatea economico-financiara si/sau la capacitatea tehnico-profesionala):

-cerinta privind ___________

-cerinta privind ___________

-cerinta privind ___________ (se va/vor mentiona precis cerinta/cerintele pentru care se acorda sustinere, conform Documentatiei de atribuire).

In acest scop, punem la dispozitia operatorului economic sustinut si a autoritatii contractante, la prima cerere a oricaruia dintre  acestia si fara alte formalitati, urmatoarele resurse (tehnice/financiare):

- ___________________________;

- ___________________________;

- ___________________________ .

(se vor preciza nominal, clar si distinct, resursele tehnice, cu indicarea datelor principale – tip, capacitate, cantitate, model, dotari, an fabricatie etc. -, respectiv resursele financiare, cu indicarea datelor principale – valoarea, moneda, denumirea facilitatii/ a garantiilor etc.- puse la dispozitie de sustinator  conform Angajamentului; se vor atasa in fotocopie certificata documente doveditoare ale capacitatilor puse la  dispozitie de sustinator, valabile la data Angajamentului si care, dupa caz, urmeaza sa fie prelungite in mod corespunzator pe durata derularii contractului de achizitie).

Sustinerea noastra ____________ (tehnica si/sau financiara) astfel acordata este valabila incepand cu ____________ (data calendaristica/faza procedurala) si pana la indeplinirea in mod corespunzator si integral a oricaror obligatii ale operatorului economic sustinut rezultand din sau in legatura cu executarea contractului de achizitie care se va incheia, inclusiv a garantiilor aferente sau a oricaror efecte decurgand din contract.

Declaram ca nu ne aflam in niciuna dintre situatiile care determin excluderea sau care dau dreptul la excludere din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180, respectiv art. 181 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. In acest sens, completam in mod corespunzator si prezentam Formularele nr. 5 si nr. 6. din Documentatie, prezentam certificate de atestare fiscala pentru taxele locale si pentru bugetul consolidat, valabile, precum si un certificat valabil emis de O.R.C. privind situatia generala a societatii (denumire, stare, sediu, participatii, actionari/asociati, hotarari adoptate, obiect de activitate, sedii secundare, mentiuni speciale etc.) si o copie legalizata de pe certificatul de inmatriculare a societatii. Alte documente pot fi cerute si ne obligam sa le prezentam in termenul acordat, pe parcursul analizei ofertelor, de catre comisia de evaluare.

In cazul atribuirii contractului catre operatorul economic sustinut, ne obligam in solidar cu acesta in vederea indeplinirii oricaror obligatii contractuale rezultand din contractul cu autoritatea contractanta privitor la obiectivul de referinta, raspunzand pentru si alaturi de operatorul economic sustinut privitor la orice efect decurgand din raportul juridic si din lege, in legatura cu ________ („executarea serviciilor/lucrarilor” sau, dupa caz - in situatia contractelor de furnizare - „ livrarea produselor”) din cadrul propunerii ___________ (tehnice si/sau financiare, in raport cu tipul sustinerii acordate).

Prezentul angajament este executoriu fara formalitati, obligatiile rezultand din aceste putand fi indeplinite silit prin intermediul executorului judecatoresc, fara interventia instantei de judecata, noi renuntand expres la orice opozitie, diviziune sau discutiune privind obligarea noastra la executare sau raspunderea noastra pentru neexecutare.

Semnatura autorizata a sustinatorului

......................................

Nota:

Obligatoriu „Angajamentul ferm”va respecta formalul impus, se va autentifica de catre notarul public si se va prezinta exclusiv in original odata cu formularul de oferta. Sustinatorul va prezenta atasat specimenul de semnatura al reprezentantului legal (astfel cum este acesta prevazut in Certificatul emis de Oficiul Registrului Comertului- administrator, presedinte, director executiv etc.). Sustinatorul va semna contractul de achizitie publica pentru opozabilitate.

Formular anexat Propunerii Tehnice

Grafic fizic si valori de executie a lucrarii

Se solicita sa se prezinte urmatoarele informatii minime:

- Ofertantul va indica locul de amplasare a sediului principal destinat coordonarii lucrarilor contractate, organizarea de santier propusa (cladiri, baraci, parcari, structuri metalice, zone betonate sau asfaltate), spatii ce vor fi folosite, laboratoare, etc. atasand planuri si schite.

- Ofertantul va prezenta o scurta descriere a Programului de lucru. Programul de Lucru va contine etapele destinate activitatii de proiectare si constructie cu scurte descrieri ale activitatilor principale, indicand ordinea procedurii si durata in care Ofertantul isi propune sa finalizeze lucrarile. Propunerea va prezenta deasemenea lucrarile temporare ce trebuie realizate (unde este cazul). Ofertantul va lua in considerare conditiile climatice si particularitatile zonei, precum si cerinta de a pregati documentatia necesara pentru obtinerea tuturor autorizatiilor si avizelor necesare emiterii Autorizatiei de construire. In plus, Ofertantul va prezenta metodele propuse pentru realizarea Lucrarilor.

Programul de lucru va contine si o detaliere a sarcinilor fiecarui membru al Asociatiei / Consortiului sau subcontractor. Ofertantul va trebui sa demonstreze modul in care membrii Asocioatiei / Consortiului sau subcontractorii vor acoperi toate categoriile de lucrari din cadrul Contractului.

- Programul de lucru va contine “puncte de control critice” ce vor fi respectate in perioada desfasurarii lucrarilor.

- Procedurile de lucru, însotite daca este cazul de desene, prin care propune realizarea lucrarilor. In particular, Ofertantul trebuie sa prezinte numarul, tipul si capacitatile echipamentelor si fortei de munca pe care îşi propune sa le foloseasca pentru executia lucrarilor.

- Atasati un grafic Gantt (graficul fizic si valoric de executie a lucrarilor) cu detalierea activitatilor, date, alocarea resurselor materiale, de personal si echipamente, etc.

- Atasati diagrama „drumul critic” detaliind timpii asociaţi fiecărei activitati si determinand astfel timpul de executie a proiectului.

Descrierea programului de instruire in conformitate cu cerintele Caietului de Sarcini (unde este solicitat).

Ofertant,

________________

(semnatura autorizata)

### FORMULAR nr.28

FORMULAR DE OFERTĂ

Către, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SLATINA

Domnilor,

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului .......................................................................................................................................................,

(denumirea/numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să îndeplinim contractul privind Reabilitarea şi modernizarea Grădinii Zoologice Slatina, pentru preţul de .......................................... lei (suma în litere şi în cifre), reprezentând ………………….. euro (suma în litere şi în cifre), în condiţiile specificate în documentaţia de atribuire şi în conformitate cu formularul anexat, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de ................................. lei (suma în litere şi în cifre).

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să respectăm termenele de realizare pentru fiecare activitate, în conformitate cu graficul de îndeplinire a contractului prezentat, în .... ............................ zile, (durata în litere şi cifre), din care:

3. Ne angajăm să menţinem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de ........ zile, (durata în litere şi cifre), respectiv până la data de ................... (ziua/luna/anul), şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

5. Precizăm că:

[   ] depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar "alternativă";

[   ] nu depunem ofertă alternativă.

(Se bifează opţiunea corespunzătoare.)

6. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.

7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ dacă acesta nu este temeinic justificat sau orice altă ofertă pe care o puteţi primi.

Data …../…../……..

. ........................, (semnătură), în calitate de ....................., legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ........................... (denumirea/numele operatorului economic)

.....................................................

(denumirea/numele ofertant)

ANEXA A LA FORMULARUL DE OFERTĂ LUCRĂRI

.....................................................

(semnătura autorizată)

L.S.

Centralizator de preţuiri

| Nr. crt | Lucrare/servicii | Preţ unitar fără TVA – lei - |  | Total fără TVA - lei - |  | TVA - lei - |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | TOTAL= |  |  |

Model declaraţie referitoare la litigiile cu autorităţi contractante

Operator Economic

..........................

(denumirea)

Informaţii referitoare la litigiile in contradictoriu cu autorităţi contractante, curente sau petrecute în ultimii trei ani, în care Ofertantul este implicat ca urmare a derulării unor contracte de lucrări, părţile implicate şi suma disputată.

Declaraţie

Subsemnatul (operator economic; lider de asociere), în calitate de ofertant declar următoarele :

| Altă (- e) parte (părţi) | Cauza disputei | Suma implicată |
| --- | --- | --- |
| ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |

Data completării…................

Operator economic,

..................................

(semnătură autorizată)

IDENTIFICARE BANCARǍ

## Deţinătorul contului

Nume ..............................................................................................

Adresa ...........................................................................................

Cod poştal .......................................................................................

Persoana de contact.........................................................................

Telefon............................................................................................

Fax.................................................................................................

Cont TVA .....................................................................................

Banca/trezoreria destinatorului contului

Nume ..............................................................................................

Adresa ...........................................................................................

Cod poştal .......................................................................................

Număr de cont................................................................................

Data + semnătura destinatorului contului

Stampila

Contract de lucrări

nr.______________data_______________

1. Părţile contractante

În temeiul Ordonanţei de urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de lucrări,

între

municipiul SLATINA – Primăria municipiului slatina cu sediul în Slatina, strada Mihail Kogălniceanu, nr. 1, telefon 0249/439377, fax 0249/439336, codul fiscal 4394811, cont trezorerie 24630270439811, reprezentată prin Darius Bogdan VÂLCOV, având funcţia de PRIMAR şi Florin Ionuţ BARBU având funcţia de  Director Executiv în calitate de achizitor,

şi

Asocierea  formată din operatorii economici:

S.C. C....................................................... cu sediul în ................................................,

strada ......................................, nr.............., judeţul ................................, telefon ..........................., fax ………............................, număr de înmatriculare ............................................., cod fiscal .............................................., cont .................................................................................. deschis la Trezoreria ...................................................................................., reprezentată prin ............................................................. având funcţia de Director General, în calitate de executant,

a intervenit prezentul Contract de execuţie lucrări în baza procesului verbal nr. ..................... emis de [……] şi a raportului procedurii de atribuire nr. ............................ al Comisiei de evaluare a ofertelor.

2. Definiţii

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

- contract – prezentul Contract şi toate anexele sale;

- achizitor şi executant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul Contract;

- preţul contractului – preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin Contract;

- amplasamentul lucrării – locul unde executantul execută lucrarea;

- forţa majoră – reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;

- zi – zi calendaristică; an - 365 zile.

- standarde – standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea prevăzute în Caietul de sarcini şi în propunerea tehnică;

- ordin administrativ – orice instrucţiune sau ordin emis de către achizitor pentru executant;

- act adiţional – document ce modifică termeni şi / sau condiţii ale contractului de prestări servicii;

- conflict de interese – orice eveniment care influenţează capacitatea executantului de a exprima o opinie profesională, obiectivă şi imparţială sau care îl împiedică pe acesta, în orice moment să acorde prioritate intereselor achizitorului sau interesului public al Proiectului, orice motiv în legătură cu posibile contracte în viitor sau în conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale executantului. Aceste situaţii sunt de asemenea aplicabile oricăror subcontractanţi, salariaţi şi experţi acţionând sub autoritatea şi controlul executantului pentru a defini conflictul de interese;

- despăgubire – suma, neprevăzută expres în prezentul Contract, care este acordată de către instanţa de judecată sau este convenită de către părţi cu titlul de dauna plătibilă părţii prejudiciate, în urma încălcării contractului de lucrări de către cealaltă parte;

- penalitate contractuală – despăgubirea stabilită în Contract ca fiind plătibilă de către una dintre părţile contractante către cealaltă parte în caz de neîndeplinire a obligaţiilor din contract;

- sector de lucrare – obiect de construcţie, parte a obiectivului de investiţie cu funcţionalitate distinctă în cadrul ansamblului acestuia;

- termen – perioadă din Contract care începe să curgă din ziua următoare emiterii actului sau producerii evenimentului care reprezintă momentul de început al perioadei respective şi care se împlineşte în momentul limită stabilit de părţi în Contract. În cazul în care ultima zi a termenului se împlineşte într-o zi nelucrătoare, termenul va expira la sfârşitul următoarei zile lucrătoare;

- garanţia de participare – suma de bani care se constituie de către executant în favoarea achizitorului în scopul de a-l proteja pe acesta faţă de riscul unui eventual comportament necorespunzător al executantului pe întreaga perioadă până la încheierea contractului de achiziţie publică;

- garanţia de bună execuţie – suma de bani care se constituie de către executant în favoarea achizitorului în scopul asigurării acestuia de îndeplinirea de către executant a obiectului Contractului cantitativ, calitativ şi în perioada stabilită prin Contract;

- garanţie de restituire a avansului – suma de bani care se constituie de către executant în favoarea achizitorului în scopul asigurării acestuia de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada stabilită a obligaţiilor de livrare pentru care s-a primit respectivul avans;

- garanţia acordată lucrărilor – perioada de timp cuprinsă între data încheierii Procesului Verbal de Recepţiei încheiat de părţi la terminarea lucrărilor şi data încheierii Procesului Verbal de Recepţiei finale a lucrărilor;

- durată contract – durata stabilită de părţi conform art. 6 din prezentul Contract;

- durata de execuţie – durata efectivă de execuţie a lucrărilor, care nu trebuie să fie mai mare decât durata contractului şi care este stabilită de părţi conform art. 7 din prezentul Contract;

- perioada de notificare a defecţiunilor – perioada de timp cuprinsă între momentul identificării defecţiunii şi momentul transmiterii către executant a notificării privind defecţiunile apărute la lucrări sau sectoare de lucrări (după caz) în perioada ce garanţie acordată lucrărilor;

- suspendare – perioada în care durata contractului este întreruptă conform clauzelor prezentului Contract;

- sistarea lucrărilor – perioada limitată de timp în care executantul sistează executarea lucrărilor ce fac obiectul Contractului conform clauzelor prezentului Contract.

3. Interpretare

3.1 În prezentul Contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi viceversa,  acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul “zi” sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

3.3 Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul Contract.

Clauze obligatorii

4. Obiectul contractului

4.1-Executantul se obligă să execute   “....................................................................................................    ..................................................................................................................................” municipiul Slatina judeţul Olt, în perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul Contract.

4.2. - Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului de lucrări .................................................................................................................................................... ......................................................................

5. Preţul contractului

5.1. - Preţul convenit pentru îndeplinirea Contractului, respectiv preţul lucrărilor executate, plătibil executantului de către achizitor în funcţie de alocaţia bugetară, este de .............................. lei, la care se adaugă T.V.A. ................................... lei. Preţul în euro al lucrării se echivalează la cursul 1 euro = ............................. lei.

6. Durata contractului

6.1 – Durata prezentului Contract este de ................... (..................) luni, de la data transmiterii de către autoritatea contractantă a ordinului de începere.

6.2  - Contractul de lucrări intră în vigoare la data semnării de către părţi şi îşi produce efectele până la încheierea procesului verbal de recepţie finală a lucrărilor contractate şi eliberarea garanţiei de bună execuţie.

7. Executarea contractului

7.1 - Executarea Contractului începe după primirea ordinului de începere a lucrărilor şi predarea respectiv primirea amplasamentului liber de orice sarcini.

7.2 – În cazul în care amplasamentul este afectat de sarcini de orice fel, termenul de executare a Contractului începe să curgă de la data la care achizitorul eliberează amplasamentul şi acesta devine apt pentru efectuarea lucrărilor ce fac obiectul prezentului Contract.

7.3. – În cazul stipulat la art. 7.2, părţile semnatare ale prezentului Contract pot conveni prelungirea corespunzătoare a duratei contractului.

7.4 – Executarea Contractului se face în conformitate cu graficul de execuţie, anexat prezentului Contract şi care face parte integrantă din acesta.

8. Documentele contractului

8.1 - Contractul se execută ţinând cont de următoarele documente:

a) propunerea tehnică şi propunerea financiară;

b) graficul de execuţie;

c) acordul de asociere;

d) garanţia de bună execuţie;

9. Protecţia patrimoniului cultural naţional

9.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relaţiile dintre părţi, ca fiind proprietatea absolută a achizitorului.

9.2 - Executantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 9.1, iar imediat după descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor, de a înştiinţa achizitorul despre această descoperire şi de a îndeplini dispoziţiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel de dispoziţii, executantul suferă întârzieri şi/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, părţile vor stabili:

a)	orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul şi/sau a duratei Contractului;

b)	totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului.

9.3 - Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor prevăzute la clauza 9.1, de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi Comisia Monumentelor Istorice.

10. Obligaţiile principale ale executantului

10.1 - (1) Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările precum şi de a remedia viciile ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin Contract, în limitele prevăzute de prezentul Contract.

(2) Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de şi pentru bună executare a prezentului Contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în Contract sau se poate deduce în mod rezonabil din Contract.

(3) Executantul are obligaţia de suporta toate costurile pentru consumul de utilităţi precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat.

10.2 - (1) Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, înainte de începerea execuţiei lucrării, spre aprobare, graficul de plăţi necesar execuţiei lucrărilor, în ordinea tehnologică de execuţie. Numai după aprobarea de către achizitor a graficului de plăţi, executantul poate începe efectiv executarea lucrării.

(2) Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului înainte de începerea lucrărilor materialele pe care le va folosi. Numai cu acceptul acestuia materialele vor putea fi utilizate. În cazul în care executantul nu are acceptul achizitorului, acesta din urmă are dreptul de a refuza la plată respectivele materiale.

(3) Executantul va transmite către achizitor înainte de începerea execuţiei lucrării o declaraţie pe proprie răspundere prin care va garanta că forţa de muncă îndeplineşte condiţiile necesare privind pregătirea profesională, va garanta că toţi angajaţii au încheiate cărţi de muncă, cu respectarea prevederilor legale în materie, precum şi că toate materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte necesare îndeplinesc standardele calitative de rigoare.

10.3. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe şantier precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare.

(2) Un exemplar din documentaţia executantului va fi ţinut de acesta în vederea consultării de către Inspecţia de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, precum şi de către persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.

(3) Executantul nu va fi răspunzător pentru proiectul şi caietele de sarcini care nu au fost întocmite de el. Dacă totuşi Contractul prevede explicit ca o parte a lucrărilor permanente să fie proiectată de către executant, acesta va fi pe deplin responsabil pentru acea parte a lucrărilor.

(4) Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului, la termenele precizate în anexele Contractului, caietele de măsurători (ataşamentele) şi, după caz, în situaţiile convenite, desenele, calculele, verificările calculelor şi orice alte documente pe care executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de achizitor.

10.4 - (1) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în orice problemă, menţionată sau nu în Contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul consideră că dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii, în scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale.

(2) În cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la alin.(1) determină dificultăţi în execuţie care generează costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului.

10.5 - (1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de achizitor precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective.

(2) În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, executantul are obligaţia de a rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa, cu excepţia situaţiei în care eroarea respectivă este rezultatul datelor incorecte furnizate, în scris, de către proiectant. Pentru verificarea trasării de către proiectant, executantul are obligaţia de a proteja şi păstra cu grijă toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

10.6 - Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia:

i)	de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane;

ii)	de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, îngrădire, alarmă şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;

iii)	de a lua toate măsurile, rezonabil necesare, pentru a proteja mediul pe şi în afara şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru.

10.7 - Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă de la data primirii ordinului de începere a lucrării până la data semnării procesului verbal de recepţie a lucrării.

10.8 - (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia, în măsura permisă de respectarea prevederilor Contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:

a) confortul riveranilor, sau

b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care deservesc proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane.

(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligaţia prevăzută la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului.

10.9 - (1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi; executantul va selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele şi va limită şi repartiza încărcăturile, în aşa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, de pe şi pe şantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi podurilor respective.

(2) În cazul în care, natura lucrărilor impune utilizarea de către executant a transportului pe apă, atunci prevederile de la alin.(1) vor fi interpretate în maniera în care prin “drum” se înţelege inclusiv ecluza, doc, dig sau orice altă structură aferentă căii navigabile şi prin “vehicul” se înţelege orice ambarcaţiune, iar prevederile respective se vor aplica în consecinţa.

(3) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică cu/sau care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, executantul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

(4) Executantul are obligaţia de a suporta toate costurile şi taxele pentru căile de acces cu destinaţie specială şi/sau temporară care îi pot fi necesare, inclusiv cele pentru accesul pe şantier, De asemenea, executantul va obţine, cu riscul şi pe cheltuiala sa, orice alte facilităţi suplimentare din afara şantierului, care îi pot fi necesare la execuţia lucrărilor care fac obiectul prezentului Contract.

De asemenea, cheltuielile cu depozitarea molozului precum şi a altor deşeuri rezultate din activitatea de construcţii vor fi suportate de către executant.

(5) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în Contract, executantul este responsabil şi va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care se află pe traseul şantierului.

10.10 - (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia:

i)	de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier;

ii)	de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalaţii, surplus de materiale;

iii)	de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, numai acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie.

10.11 Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale construcţiei, ivite într-un interval de .................. de la recepţia lucrării şi, după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă, urmare a nerespectării proiectelor şi detaliilor de execuţie aferente execuţiei lucrării.

10.12 Executantul se obligă de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror:

i)	reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătura cu execuţia lucrărilor sau încorporate în acestea; şi

ii)	daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente;

cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

10.13 - Executantul se obligă  ca odată cu depunerea situaţiilor de plată, să depună şi documentele la zi necesare întocmirii cărţii tehnice.

10.14. Executantul are obligaţia să aplice şi să respecte prevederile în vigoare ale legislaţiei din domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă, precum şi cele cu privire la prevenirea şi stingerea incendiilor, aplicabile pentru activitatea ce formează obiectul Contractului

10.15. Executantul are obligaţia de a desfăşura activitatea ce face obiectul Contractului numai cu personal angajat în condiţiile legale în vigoare, iar, dacă legislaţia din domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă impune o anumită autorizare, să deţină şi să prezinte autorizaţia valabilă.

10.16. Executantul are obligaţia de a desfăşura activitatea în aşa fel încât să nu expună la pericol de accidentare atât lucrătorii proprii, cât şi celelalte persoane participante la procedura de muncă.

10.17. Executantul are obligaţia de a semnaliza corespunzător lucrările ce fac obiectul contractului, interzicând accesul persoanelor străine în zona şantierului (lucrării). De asemenea, executantul este deplin răspunzător de orice accident care se poate produce de la începerea lucrării până la finalizarea acesteia, atât cu lucrătorii proprii, cât şi cu persoanele străine care tranzitează şantierul.

10.18. Executantul are obligaţia de a menţine în bună stare accesele, amenajările şi mijloacele de protecţie colectivă folosite.

10.19. Executantul are obligaţia de a menţine ordinea şi curăţenia în şantier şi în zonele adiacente. Eliminarea deşeurilor rezultate din activitatea prestată sau proprie va fi făcută cu respectarea normelor de protecţia a mediului.

10.20. Executantul are obligaţia de a asigura toate condiţiile de muncă pentru evitarea accidentelor şi îmbolnăvirilor profesionale, acordând mijloace individuale şi colective de protecţie şi va asigura examinarea medicală la angajare şi periodică a personalului propriu.

10.21. Executantul are obligaţia de a asigura şi acordă echipamentul individual de protecţie adecvat factorilor de risc şi va urmări purtarea şi folosirea acestuia de către personalul din subordine pe tot parcursul executării lucrărilor. Executantul va verifica permanent starea echipamentelor de muncă (instalaţii, utilaje, scule şi dispozitive) utilizate, ce trebuie să fie corespunzătoare din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă.

10.22. Executantul are obligaţia de a comunica în scris beneficiarului orice eveniment imediat după declanşare/producere. Comunicarea va fi efectuată şi către autorităţile competente în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

10.23. În cazul producerii unor accidente de muncă, datorate din vina exclusivă  a executantului ca urmare a nerespectării prevederilor legale de securitate şi a prevederilor contractuale, acesta va suporta toate consecinţele ce decurg din aceasta.

10.24. Codul de conduită

(1) Executantul va acţiona întotdeauna loial, imparţial şi ca un consilier de încredere pentru achizitor conform regulilor şi/sau codului de conduită al profesiei sale, precum şi cu discreţia necesară. Se va abţine să facă afirmaţii publice în legătură cu lucrările executate fără să aibă aprobarea prealabilă a achizitorului, precum şi să participe în orice activităţi care sunt în conflict cu obligaţiile sale contractuale. Nu va angaja achizitorul în niciun fel, fără a avea acordul prealabil scris al acestuia şi va prezenta această obligaţie în mod clar terţilor,  dacă va fi cazul.

(2) Când executantul sau oricare din subcontractanţii săi, personalul, experţii sau subordonaţii săi se oferă să dea, ori sunt de acord să ofere ori să dea, sau dau oricărei persoane, mită, bunuri în dar, facilităţi ori comisioane în scopul de a determina ori recompensa îndeplinirea sau neîndeplinirea oricărui act sau fapt privind prezentul contract sau orice alt contract încheiat cu achizitorul, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice persoană în legătură  cu prezentul contract sau cu orice alt contract încheiat cu acesta, achizitorul va decide încetarea prezentului contract, fără a aduce atingerea niciunui drept anterior dobândit de executant.

(3) Plăţile către executant aferente Contractului vor constitui  singurul venit ori beneficiu ce poate deriva din acesta şi atât executantul cât şi personalul său salariat ori contractant, inclusiv conducerea sa şi salariaţii din teritoriu, nu vor accepta niciun comision, discount, alocaţie, plată indirectă sau orice formă de retribuţie în legătură cu sau pentru executarea obligaţiilor din prezentul contract.

(4) Executantul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo redevenţă, facilitate sau comision cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat, utilizate în scopurile Contractului fără aprobarea prealabilă în scris a achizitorului.

(5) Executantul şi personalul său vor respecta secretul profesional, pe perioada executării Contractului,  inclusiv pe perioada oricărei prelungiri precum şi după încetarea acestuia. În acest sens, cu excepţia cazului în care se obţine acordul scris prealabil al achizitorului, executantul şi personalul său, salariat ori contractat de acesta, incluzând conducerea şi salariaţii din teritoriu, nu vor divulga niciodată oricărei alte persoane sau entităţi, nicio informaţie confidenţială la recomandările primite în cursul sau ca rezultat al derulării prezentului contract. Totodată, executantul şi personalul său nu vor utiliza în dauna achizitorului informaţiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, cercetărilor desfăşurate în cursul sau în scopul executării prezentului Contract.

(6) Executantul va furniza achizitorului, la cerere, documente justificative cu privire la condiţiile în care se execută prezentul contract. Achizitorul va efectua orice documentare sau cercetare la faţa locului pe care o consideră necesară pentru strângerea de probe în cazul oricărei suspiciuni cu privire la existenţa unor cheltuieli comerciale neuzuale.

10.25. Conflictul de interese

(1) Executantul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situaţie care ar putea compromite executarea obiectivă şi imparţială a prezentului contract. Conflictele de interese pot apărea în mod special ca rezultat al intereselor economice, afinităţilor politice ori de naţionalitate, al legăturilor de rudenie ori afinitate, sau al oricăror alte legături ori interese comune. Orice conflict de interese apărut în timpul executării prezentului contract trebuie notificat în scris achizitorului, în termen de 3 zile de la apariţia acestuia.

(2) Achizitorul are dreptul de a verifica dacă măsurile luate sunt corespunzătoare şi dacă este necesar poate solicita măsuri suplimentare. Executantul se va asigura că personalul său, salariat sau contractat de el, inclusiv conducerea şi salariaţii din teritoriu, nu se află într-o situaţie care ar putea genera un conflict de interese. Executantul va înlocui, în 5 zile şi fără vreo compensaţie din partea achizitorului, orice membru al personalului său salariat ori contractat, inclusiv conducerea ori salariaţii din teritoriu, care se regăseşte într-o astfel de situaţie.

(3) Executantul trebuie să evite orice contact care ar putea să-i compromită independenţa ori pe a personalului său, salariat sau contractat, inclusiv conducerea şi salariaţii din teritoriu. În cazul în care executantul nu-şi menţine independenţa, achizitorul, fără afectarea dreptului acestuia de a obţine repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situaţiei de conflict de interese, va putea decide încetarea de plin drept şi cu efect imediat a prezentului contract.

10.26. Legislaţia Muncii şi Programul de lucru

(1) Executantul va respecta întreaga legislaţie a muncii care se aplică personalului, inclusiv legislaţia în vigoare privind angajarea, programul de lucru, sănătatea, securitatea muncii, asistenţă socială, emigrare şi repatriere, şi îi va asigura acestuia toate drepturile legale.

(2) Executantul va asigura niveluri de salarizare  şi condiţii de muncă care nu vor fi inferioare celor stabilitate în cadrul ramurii de activitate în care se desfăşoară lucrarea.

(3) Executantul îi va obliga pe angajaţii săi să  se conformeze tuturor legilor în vigoare, inclusiv celor legate de securitatea muncii.

(4) Activitatea pe şantier nu se va desfăşura în zilele de sărbători oficiale, zilele de odihnă şi uzanţele religioase sau de altă natură, recunoscute oficial ca fiind zile nelucrătoare sau în afara programului normal de lucru specificat în contract, cu următoarele excepţii:

- Se specifică altfel în contract;

- Persoana autorizată de achizitor îşi dă consimţământul;

- Activitatea nu poate fi evitată sau este necesară pentru protecţia vieţii sau a proprietăţii sau pentru siguranţa lucrărilor, caz în care executantul va informa imediat persoana autorizată de achizitor.

(5) Executantul îl va informa pe achizitor în privinţa programului său de lucru planificat pentru fiecare săptămână/fiecare lună de executare a prezentului contract, astfel încât persoană autorizată a acestuia să aibă posibilitatea de a planifica şi asigură continuitatea supravegherii lucrărilor pe parcursul tuturor etapelor contractului.

11. Obligaţiile achizitorului

11.1 Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, amplasamentul lucrării - liber de orice sarcină.

11.2 Achizitorul are obligaţia de a emite ordin de începere a lucrărilor şi de a solicita executantului preluarea amplasamentului lucrării.

11.3 Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alte informaţii furnizate executantului precum şi pentru dispoziţiile şi livrările sale.

12.  Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor

12.1 – (1) În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu reuşeşte să îşi îndeplinească total sau parţial obligaţiile asumate prin contract, executantul are obligaţia de a plăti, cu titlu de penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din preţul contractului de 0,15 %, pentru fiecare  zi de întârziere.

(2) În cazul în care, executantul nu respecta durata de remediere a defecţiunilor apărute în perioada de garanţie a lucrărilor, are obligaţia de a plăti, cu titlu de penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din preţul contractului de  0,15 %, pentru fiecare  zi de întârziere.

12.2. În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 120 de zile de la expirarea perioadei prevăzute la clauza 18.2, acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o suma echivalentă cu o cotă procentuală din plata neefectuată de 0,15%, pentru fiecare zi de întârziere.

12.3 Penalităţile datorate curg de drept de la data scadenţei obligaţiilor asumate conform prezentului Contract.

12.4 Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate, care depăşeşte valoarea maximă a penalităţilor ce pot fi percepute, în completare, părţile datorează daune – interese în condiţiile dreptului comun.

12.5 Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul Contract de către una dintre părţi, în mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese.

12.6 Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată executantului fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment sau nu-şi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract, cu condiţia ca această renunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru executant. În acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract executată până la data denunţării unilaterale a contractului.

12.5. Cuantumul penalităţilor calculate conform prevederilor prezentului articol, dar şi a altor prevederi din prezentul Contract privind penalităţi pentru neexecutarea şi / sau executarea defectuoasă a lucrărilor ce fac obiectul Contractului pot depăşi cuantumul preţului contractului stabilit de părţi şi se vor plăti ca atare.

13. Garanţia de bună execuţie a contractului

13.1. - (1) Executantul are obligaţia de a constitui garanţia de bună execuţie a Contractului în cuantum 10% din valoarea fără TVA a contractului adică de ....................................... lei fără TVA, în termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea prezentului contract de către ambele părţi şi de a  transmite garanţia astfel constituită Achizitorului.

(2) Garanţia de bună execuţie a Contractului se constituie de către executant în scopul asigurării autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a Contractului.

(3) Garanţia de bună execuţie a Contractului reprezintă 10% din preţul acestuia, fără TVA. Garanţia de bună execuţie se poate constitui prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale şi se va vira în contul de garanţie ............................................................................ deschis la ........................................................... , de către executant. Suma iniţială care se depune de către executant în contul astfel deschis este de 1% din preţul contractului. Pe parcursul îndeplinirii contractului, achizitorul urmează să alimenteze acest cont prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite executantului până la concurenţa sumei stabilite drept garanţie de bună execuţie în documentaţia de atribuire. Achizitorul va dispune ca banca să înştiinţeze contractantul despre vărsământul efectuat, precum şi despre destinaţia lui. Contul astfel deschis este purtător de dobândă în favoarea contractantului.

(4)   În cazul executantului care se regăseşte în categoria Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (făcând    dovadă în acest sens prin prezentarea documentelor prevăzute în Legea nr. 346/2004) garanţia de bună execuţie se constituie în procent de 50 % din cuantumul precizat în documentaţia de atribuire.

13.2. Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, oricând pe parcursul îndeplinirii Contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care executantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica pretenţia executantului, precizând obligaţiile care nu au fost respectate.

13.3. Achizitorul are obligaţia de a elibera/restitui garanţia de bună execuţie după cum urmează:

a) 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

b) restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate, pe baza procesului verbal de recepţie finală.

Procesele verbale de recepţie la terminarea lucrării pot fi întocmite şi pentru părţi din lucrare, dacă acestea sunt distincte din punct de vedere fizic şi funcţional.

13.4 Achizitorul se obligă să elibereze garanţia de participare şi să emită ordinul de începere a Contractului numai după ce executantul a făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie.

13.5. Garanţia tehnică este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului.

14. Începerea şi execuţia lucrărilor

14.1 Executantul are obligaţia de a începe lucrările în 2 (două) zile lucrătoare de la primirea ordinului, în acest sens, din partea achizitorului dacă ordinul este primit odată cu predarea amplasamentului, în caz contrar lucrările urmează a fi începute în 2 (două) zile lucrătoare de la data predării amplasamentului liber de orice sarcini. Neprezentarea executantului în vederea preluării amplasamentului şi începerea executării lucrării contractate în termenul prevăzut atrage sancţiunea perceperii de penalităţi pentru fiecare zi de întârziere în cuantum de 0,1% din valoarea Contractului, fără TVA.

14.2 Ordinul de începere a lucrărilor va fi transmis numai după prezentarea dovezii constituirii garanţiei de bună execuţie, dar nu mai târziu de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data primirii dovezii de constituire a garanţiei.

14.3 - (1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului general de execuţie şi să fie terminate la data stabilită. Datele intermediare, prevăzute în graficele de execuţie, se consideră date contractuale.

(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, după semnarea Contractului, graficul de execuţie de detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie. În cazul în care, după opinia achizitorului, pe parcurs, desfăşurarea lucrărilor nu concordă cu graficul general de execuţie a lucrărilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în contract. Graficul revizuit nu îl va scuti pe executant de nici una dintre îndatoririle asumate prin contract. Acest grafic va include:

- ordinea în care executantul intenţionează să execute lucrările, prezentare a documentelor executantului, procurare, producere, inspecţie, livrare pe şantier, construcţie, montare, testare, punere în funcţiune şi efectuare a probelor;

- perioadele de revizuire şi orice alte transmiteri, aprobări şi acorduri menţionate în cerinţele achizitorului;

- succesiunea şi termenele aferente inspecţiilor şi testelor specificate în Contract.

(3) În cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu îşi îndeplineşte îndatoririle prevăzute la 14.1, alin.(1), achizitorul este îndreptăţit să-i fixeze executantului un termen până la care activitatea să intre în normal şi să îl avertizeze că, în cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit îi va rezilia contractul.

14.4 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a stabili conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la contract. Părţile contractante au obligaţia de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi profesional pentru acest scop, şi anume responsabilul tehnic cu execuţia din partea executantului şi dirigintele de şantier sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.

14.5 - (1) Materialele trebuie să fie de minim calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie; verificările şi testările materialelor folosite la execuţia lucrărilor precum şi condiţiile de trecere a recepţiei provizorii şi a recepţiei finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la contract.

(2) Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin executantului.

(3) Executantul are obligaţia de a consulta permanent  achizitorul în privinţa principalelor materiale puse în operă.

14.6 - (1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea achizitorului.

(2) Executantul are obligaţia de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile, sunt finalizate pentru a fi examinate şi măsurate.

(3) Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare, la dispoziţia achizitorului, şi de a reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul.

(4) În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost executate conform documentaţiei de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea vor fi suportate de către achizitor, iar în caz contrar, de către executant.

15. Întârzierea, suspendarea şi sistarea lucrărilor

15.1 În cazul în care:

i)	volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau

ii)	condiţiile climaterice excepţional de nefavorabile; sau

iii)	oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului şi nu a survenit prin încălcarea Contractului de către acesta;

îndreptăţesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor sau a oricărei părţi a acestora, atunci, prin consultare, părţile vor stabili:

(1)	orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul şi / sau durata contractului;

(2)	totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului.

15.2. Fără a prejudicia dreptul executantului prevăzut în clauza 12.2, acesta are dreptul de a sista lucrările sau de a diminua ritmul execuţiei dacă achizitorul nu plăteşte în termen de 30 de zile de la expirarea termenului prevăzut la clauza 18.2; în acest caz, va notifica, în scris, acest fapt achizitorului.

15.3. În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu reuşeşte să îşi îndeplinească obligaţiile asumate prin contract, executantul are obligaţia de a plăti, cu titlu de penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din preţul contractului de  0,15 % pentru fiecare  zi de întârziere.

15.4 Achizitorul poate oricând dispune executantului, prin notificare prealabilă, suspendarea executării unei părţi sau a tuturor lucrărilor. Pe perioada suspendării, executantul are obligaţia de proteja, păstra şi asigură paza acelei părţi sau a tuturor lucrărilor împotriva deteriorării, pierderii sau degradărilor.

15.5 În cazul în care executantul va înregistra întârzieri şi/sau costuri suplimentare ca urmare a suspendării lucrărilor şi/sau ca rezultat al reluării acestora, executantul va transmite achizitorului o înştiinţare având dreptul, după caz:

- la o prelungire a duratei de execuţie dacă terminarea lucrărilor este sau va fi întârziată, şi

- la plata costurilor suplimentare, care vor fi incluse în preţul contractului.

15.6 Executantul nu va fi îndreptăţit la o prelungire a duratei de execuţie şi/sau la plata costurilor suplimentare dacă aceasta a survenit ca urmare a remedierii consecinţelor unor lucrări sau materiale necorespunzătoare sau a consecinţelor omisiunii executantului de a proteja, depozita sau asigură paza.

16. Finalizarea lucrărilor

16.1 Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi finalizat într-un termen stabilit prin graficul de execuţie, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se calculează de la data începerii lucrărilor.

16.2 - (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia de a notifica, în scris, achizitorului că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie.

(2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. În cazul în care se constată ca sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de recepţie.

16.3 Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare. În funcţie de constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia.

16.4 - Recepţia se poate face şi pentru părţi ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic şi funcţional.

17. Perioada de garanţie acordată lucrărilor

17.1 Perioada de garanţie decurge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi se întinde pe perioada de 144 luni, până la recepţia finală.

17.2 - (1) În perioada de garanţie, executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de achizitor, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor, contracţiilor şi altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale.

(2) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin.(1), pe cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită:

i)	utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau

ii)	unui viciu de concepţie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei parţi a lucrărilor; sau

iii)	neglijenţei sau neîndeplinirii de către executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau implicite care îi revin în baza Contractului.

(3) În cazul în care defecţiunile nu se datorează executantului, lucrările fiind executate de către acesta conform prevederilor Contractului, costul remedierilor va fi evaluat şi plătit ca lucrări suplimentare.

17.3 - În cazul în care executantul nu execută lucrările prevăzute la clauza 16.2, alin.(2), achizitorul este îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau reţinute din sumele cuvenite acestuia.

18. Modalităţi de plată

18.1 – (1) Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant în termen de maxim 120 zile de la emiterea facturilor, până la acoperirea sumelor prevăzute în buget.

(2) Achizitorul îşi rezervă dreptul de a plăti ultima factură în cuantum de maxim 30% din valoarea Contractului după încheierea procesului verbal de recepţie la terminarea lucrării.

(3) Executantul are posibilitatea solicitării unui avans de 30% din valoarea contractului după semnarea acestuia, numai în condiţiile prezentării unei garanţii de restituire a avansului.

18.2 Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 zile de la expirarea perioadei convenite la art. 18.1., atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrărilor sau de a diminua ritmul execuţiei şi de a beneficia de reactualizarea sumei de plată la nivelul corespunzător zilei de efectuare a plăţii. Imediat ce achizitorul îşi onorează restanţa, executantul va relua executarea lucrărilor în cel mai scurt timp posibil.

18.3 - (1) Plăţile parţiale trebuie să fie făcute, la cererea executantului, la valoarea lucrărilor executate conform contractului în termenul prevăzut la art. 18.1. Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare printr-o situaţie de lucrări provizorii, întocmită astfel încât, să asigure o verificare rapidă şi sigură a lor.

(2) Situaţiile de plată provizorii se confirmă în termenul stabilit.

18.4. Plata facturii finale se va face după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitivă de către achizitor după admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor.

18.5. Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de recepţie finală nu va fi semnat de comisia de recepţie. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanţie. Plata ultimelor sume datorate executantului pentru lucrările executate nu va fi condiţionată de eliberarea certificatului de recepţie finală.

19. Ajustarea  preţului contractului

19.1 Pentru lucrările executate, plăţile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.

20. Asigurări

20.1 - (1) Executantul are obligaţia de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apărea privind lucrările executate, utilajele, instalaţiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu şi reprezentanţii împuterniciţi să verifice, să testeze sau să recepţioneze lucrările precum şi daunele sau prejudiciile aduse către terţe persoane fizice sau juridice.

(2) Asigurarea se va încheia cu o agenţie de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportată de către executant din capitolul “Cheltuieli indirecte”.

(3) Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, ori de câte ori i se va cere, poliţa sau poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(4) Executantul are obligaţia de a se asigura că subcontractanţii au încheiat asigurări pentru toate persoanele angajate de ei. El va solicita subcontractanţilor să prezinte achizitorului, la cerere, poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

20.2 Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile prin lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina persoanei achizitorului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora.

21. Amendamente

21.1 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii Contractului, de a conveni modificarea clauzelor Contractului, prin Act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii Contractului.

21.2 Executantul are obligaţia de a notifica prompt achizitorului despre toate erorile, omisiunile, viciile sau altele asemenea descoperite de el în proiect sau în caietul de sarcini pe durata îndeplinirii Contractului.

22. Subcontractanţi

22.1 Executantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat Contractul cu achizitorul.

22.2 - (1) Executantul are obligaţia de a prezenta la încheierea Contractului, toate contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.

(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu aceştia se constituie în anexe la Contract.

22.3 - (1) Executantul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte Contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de executant de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din Contract.

(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi îndeplinesc partea lor din Contract.

22.4 Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din Contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica preţul Contractului şi va fi notificată în scris achizitorului.

22.5. În situaţia în care, pe durata Contractului, se vor subcontracta părţi din Contract unor operatori economici nedeclaraţi ca subcontractanţi sau dacă se schimbă subcontractanţii declaraţi, fără a se solicita acordul achizitorului, se vor aplica penalităţi până la cel mult 50% din valoarea lucrărilor şi serviciilor subcontractate.

23. Cesiunea

23.1 - Executantul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin Contract, fără să obţină, în prealabil, acordul scris al achizitorului.

23.2 - Cesiunea nu va exonera executantul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţii asumate prin contract.

24. Forţa majoră

24.1 Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

24.2 Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul Contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

24.3 Îndeplinirea Contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

24.4 Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

24.5 Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului Contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

25. Soluţionarea litigiilor

25.1 Achizitorul şi executantul vor face toate eforturile pentru a soluţiona pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice divergenţe apărute între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea Contractului.

25.2 Dacă, părţile nu soluţionează pe cale amiabilă divergenţele apărute între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea Contractului, acestea vor fi soluţionate de către instanţele judecătoreşti competente.

26. Clauza penală

26.1.  (1) În cazul în care executantul întârzie în mod nejustificat, cu mai mult de 15 zile începerea lucrărilor contractate, sau reluarea acestora într-un termen mai mare de 15 zile de la data opririi acestora, achizitorul va putea rezilia prezentul Contract cu respectarea condiţiilor prevăzute la art.27.2.. În acest caz, executantul va fi obligat să plătească o despăgubire echivalentă cu 50% din valoarea prezentului contract.

(2)  Dacă executantul întârzie cu mai mult de 15 zile finalizarea contractului, atunci executantul este obligat să plătească o despăgubire echivalentă cu 50 % din valoarea prezentului contract.

26.2. Executarea parţială a obiectului prezentului contract nu dă dreptul executantului de a diminua, proporţional cu procentul execuţiei, suma pe care o datorează conform prevederilor prezentului articol.

26.3. În cazul în care achizitorul înţelege să facă aplicarea clauzei penale prevăzută în art. 26.1 şi 26.2 din Contract, acesta nu va mai avea dreptul să calculeze penalităţi asupra sumelor datorate de executant în baza prezentului Contract.

27. Încetarea şi rezilierea contractului

27.1 Prezentul Contract va înceta de drept:

- la data prevăzută în Contract;

- la data intervenţiei unui act de autoritate;

- la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii acestuia şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale în asemenea măsură încât îndeplinirea Contractului ar fi contrară achizitorului şi interesului public; acest fapt va fi notificat executantului în termen de 10 zile de la momentul apariţiei unor astfel de circumstanţe sau de la momentul în care achizitorul a avut cunoştinţă despre apariţia unor astfel de circumstanţe.

27.2. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul Contract de către una dintre părţi dă dreptul părţii lezate de a cere rezilierea contractului de lucrări şi de a pretinde plata de daune-interese.

27.3. Achizitorul poate denunţa unilateral Contractul, cu o notificare prealabilă de 10 (zece) zile, adresat, în scris, executantului, în oricare dintre situaţiile următoare, dar nelimitându-se la acestea:

- executantul nu execută contractul în conformitate cu obligaţiile asumate;

- executantul refuză sau omite să aducă la îndeplinire dispoziţiile emise de către achizitor sau de către reprezentantul său autorizat;

- executantul cesionează contractul sau subcontractează fără a avea acordul scris al achizitorului;

- executantul face obiectul unei proceduri de insolvenţă, dizolvare, administrare judiciară sau sub controlul altei autorităţi a încheiat o înţelegere cu creditorii privind plata datoriilor, şi-a suspendat activitatea sau se află într-o situaţie asemănătoare rezultând dintr-o procedură similară reglementată de legislaţia sau reglementările de la nivel naţional;

- executantul a fost condamnat pentru o infracţiune în legătură cu exercitarea profesiei printr-o hotărâre judecătorească definitivă;

- executantul se află în culpă profesională gravă ce poate fi dovedită prin orice mijloc de probă pe care achizitorul îl poate justifica;

- împotriva executantului a fost pronunţată o hotărâre având autoritate de lucru judecat cu privire la fraudă, corupţie, implicarea într-o organizaţie criminală sau orice altă activitate ilegală în dauna intereselor financiare ale CE (Comisia Europeană);

- are loc orice modificare organizaţională care implică o schimbare cu privire la personalitatea juridică, natura sau controlul executantului, cu excepţia situaţiei în care asemenea modificări sunt înregistrate într-un act adiţional la prezentul contract;

- apariţia oricărei alte incapacităţi legale care să împiedice executarea Contractului.

27.4. În cazul prevăzut la clauza 27.3 executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a Contractului, pierzând garanţia de bună execuţie. Achizitorul va reţine şi penalităţile acumulate ca urmare a depăşirii termenelor de execuţie prevăzute în prezentul contract.

28. Caracterul PUBLIC AL CONTRACTULUI

28.1. (1) Dosarul achiziţiei publice are caracter de document public.

(2) Accesul la aceste informaţii poate fi restricţionat în cazul în care acestea sunt clasificate prin acordul părţilor sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii.

(3) În cazul în care s-a precizat confidenţialitatea anumitor clauze, o parte contractantă nu are dreptul de a face cunoscută respectiva prevedere fără acordul scris al celeilalte părţi, cu două excepţii:

- informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea sa fi fost primită de la cealaltă parte contractantă;

- partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia.

29. Limbă care guvernează contractul

29.1 - Limbă care guvernează contractul este limba română.

30. Comunicări

30.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris la sediile părţilor contractante indicate în art. 1 al prezentului Contract.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii de către fiecare parte contractantă.

30.2 Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

31. Legea aplicabilă contractului

31.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părţile au înţeles să încheie azi _________________ prezentul contract în trei exemplare, din care două achizitorului şi unul executantului.

| Achizitor, Consiliul Local al Municipiului Slatina | Executant (Lider Asociere), S.C. …………………… |
| --- | --- |
| pentru Primar Administrator Public, Minel Florin PRINA |  |
| Director Executiv Direcţia Economică Florin Ionuţ BARBU |  |
| Şef Serviciu Lucrări Publice Floarea MIERLEŞTEANU |  |
| Consilier Juridic, Gheorghe DIACONU |  |
| Viza CFP |  |