### Secţiunea II

CAIET  DE  SARCINI

COMUNA PIANU

JUDETUL ALBA

SECŢIUNEA II  -  CAIETUL DE SARCINI PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI

Acest caiet de sarcini constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica pentru realizarea componentelor de infrastructura ale proiectuluit „CENTRU DE INFORMARE TURISTICĂ ŞI PROMOVARE ACŢIUNI TURISTICE ÎN ZONA OMOGENĂ PIANU-SĂLIŞTEA-ŞUGAG  ”.

A)  INFORMATII  GENERALE:

Comuna Pianu a primit o finantare din fonduri FEADR, in cadru Programului National de Dezvoltare Rurala (PNDR), Masura 313 – „CENTRU DE INFORMARE TURISTICĂ ŞI PROMOVARE ACŢIUNI TURISTICE ÎN ZONA OMOGENĂ PIANU-SĂLIŞTEA-ŞUGAG  Masura 313

Pentru implementarea acestui proiect este necesara elaborarea documentatiei de proiectare in fazele PT+CS+DE+DTAC, obtinerea Autorizatiei de construire si executia lucrarilor.

Pana la aceasta data au fost elaborate Studiile de fezabilitate ce au stat la baza contractului de si au fost obtinute majoritatea avizelor si acordurilor necesare prevazute in Certificatul de urbanism, o parte din acestea avand in prezent termenul de valabilitate expirat .

B) OBIECTUL CONTRACTULUI  ce urmeaza a fi atribuit, consta in:

1) Elaborarea documentatiei de proiectare in urmatoarele faze de proiectare: PT+CS+DE+DTAC (documentatie tehnica pentru autorizatie de construire);

Proiectul tehnic va fi elaborat in concordanta cu prevederile studiilor de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici aprobati, elementele şi soluţiile principale ale lucrărilor şi în care au fost obţinute toate avizele şi acordurile de principiu, la faza de SF. Continutul cadru al documentatiilor de proiectare va respecta prevederile Ordinului nr. 863 din 2 iulie 2008 pentru aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii" si prevederile Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare (inclusiv OUG nr. 214/2008).

De asemenea proiectantul  va mai realiza:

- Obtinerea tuturor avizelor si acordurilor necesare, aferente proiectelor, care nu au fost obtinute la faza de SF, sau care trebuie reactualizate, autoritatea contractanta achitand contravaloarea obtinerii lor, pe baza documentelor financiare justificative;

care verificatorul face parte din colectivul firmei ce elaboreaza documentatia de proiectare;

- Obtinerea autorizatiilor de construire

- Instructiuni tehnice privind exploatarea si intretinerea lucrarilor;

- Programul de control in faze determinante a lucrarilor;

2) Executia lucrarilor,  se va realiza, in conformitate cu prevederile Proiectelor tehnice, prescriptiilor tehnice si standardelor in vigoare si prevederilor din Contractul de finantare (Studiile de fezbilitate aferente).

Documentatia de proiectare in fazele PT+CS+DE ce va sta la baza executiei lucrarilor face obiectul prezentului contract si va fi elaborata in concordanta cu cerintele prezentului Caiet de sarcini. Este anexat in format electronic prezentului Caiet de sarcini listele de cantitati de lucrari e la faza SF, memorii tehnice din Studiile de fezabilitate, Fise de specificatii tehnice si Liste de procurare utilaje si dotari.

1. Elaborarea documentatiei de proiectare

1.1) Date generale:

Ordonatorul principal de credite

Consiliul Local al Comunei Pianu

Autoritatea contractanta

Consiliul Local al Comunei Pianu

Sursa de finantare

- Finantarea investitiei va fi realizata astfel:

- Finantare nerambursabila din FEADR, prin Programul National de Dezvoltare Rurala, Masura 313

1.2)Cerinţe de proiectare:

Se propune elaborarea documentatiilor de proiectare pentru  urmatoarele faze de proiectare: PT+CS+DTAC+DE si asistenta tehnica.

Proiectantul va utiliza toate normele si normativele tehnice specifice fiecareitip de lucrare proiectata, in vigoare la data elaborarii documentatiilor de proiectare.

Proiectantul se va conforma legislatiei si standardelor in vigoare, avand in vedere referirile la:

-Reglementarile tehnice definite in legislatia interna, compatibile cu Reglementarie Comunitatii europene:

-Daca nu exista reglementari tehnice in sensul celor prevazute mai sus, la reglementarile nationale se vor adopta urmatoarele (in ordinea expusa):

-reglementari nationale care adopta standarde europene;

-reglementari nationale care adopta standarde internationale;

-alte reglementari.

Proiectantul este obligat sa verifice toate informatiile oferite in Studiile de fezabilitate, Studiile topo-geo aferente, avizele si acordurle obtinute, si sa-si culeaga din teren sau surse proprii, toate celelalte informatii necesare elaborarii documentatiilor. In cazul existentei unor deficiente/neconcordante cu normele si normativele tehnice in vigoare va instiinta de urgenta beneficiarul, si impreuna cu acesta si acceptul finantatorului, se vor adopta solutiile corespunzatoare.

CONDITII PRIVIND REALIZAREA DOCUMENTATIEI DE PROIECTARE:

1. Lucrarile de proiectare vor incepe imediat dupa semnarea contractului.

2. Continutul cadru al documentatilor de proiectare pe faze de proiectare, va respecta cerintele prevazute de prevederile Ordinului nr. 863 din 2 iulie 2008 pentru aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii" si de prevederile Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare (inclusiv OUG nr. 214/2008)

Instructiunile tehnice privind exploatarea si intretinerea lucrarilor si Programele de control in faze determinante a lucrarilor vor fi incluse in documentatie de proiectare, faza PT+CS;

3) Pentru fiecare obiectiv de investitie se vor elabora documentatii de proiectare distincte,

4)Numarul de exemplare in care vor fi elaborate documentatiile de proiectare predate autoritatii contractante:

-Documentatii pentru avize, acorduri, autorizatii: -2 exemplare (pentru cele care nu au fost obinute la faza SF)

-Proiect in fazele PT+CS si DE (piese scrise si desenate): 5 exemplare(minim 3 ex. Verificate de verificatori)

-DTAC-proiect de autorizatie de construire: 2 exemplare (Verificate de verificatori).

5.  La elaborarea documentatiilor de proiectare vor fi respectate si cerintele specifice ale Programului National de Dezvoltare Rurala – Masura 313.

6. Devizul general va fi actualizat in conformitate cu prevederile HG nr. 28/2008,

7. Achitarea contravalorii elaborarii documentatiei de proiectare se va face astfel:

-pentru DTAC – dupa acceptarea de catre autoritatea eliberatoare a Autorizatiei de construire a documentatiei depuse (conformitatea documentatiei depuse si corespondenta acesteia cu avizele si acordurile ce o insotesc);

-pentru PT+CS+DE - numai pe baza avizului CRPDRP  Alba  pentru proiectele tehnice.

Fac parte integranta din prezentul Caiet de sarcini Studiiul de fezabilitate

2.Executia lucrarilor

Executia lucrarilor se vor face cu respectarea in totalitate a Proiectului Tehnic