DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE

pentru achiziţia de lucrari ,, Proiectare si executie lucrari de reparatii la sectia boli infectioase copii etajele 5 si 6"conform prevederilor

OUG nr. 34/2006 şi  HG 925/2006

de către Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Victor Babes Craiova

# CRAIOVA,  2011

- APROBAT,

MANAGER

Conf. univ. dr. Diaconescu Iulian

DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE

pentru achiziţia publică ,, Proiectare si executie lucrari de reparatii la sectia boli infectioase copii etajele 5 si 6, prin cerere de oferte conform prevederilor

OUG nr. 34/2006 şi  HG 925/2006

CAPITOLUL I -  FISA  DE DATE A ACHIZITIEI

I. a. AUTORITATEA  CONTRACTANTĂ

| Denumire: SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE SI PNEUMOLOGIE VICTOR BABES CRAIOVA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Adresă: STR. CALEA BUCURESTI, Nr.126, |  |  |
| Localitate: CRAIOVA | Cod poştal: 200515 | Ţara: România |
| Persoana de contact: Ec. Paliu Victoria | Telefon: 0251/461003 |  |
| E-mail: victoria_paliu@yahoo.com | Fax: 0251/461003 |  |
| Adresa/ele de internet: —www.vbabes-cv.ro |  |  |

I.b  Principala activitate sau activităţi ale autorităţii contractante

| □ ministere ori alte autorităţi publice centrale inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local □ agenţii naţionale □ autorităţi locale □ alte institutii guvernate de legea publică □ instituţie europeană/organizaţie internaţională □ altele | □ servicii publice centrale □ apărare □ ordine publică/siguranţă naţională □ mediu □ economico-financiare X sănătate □ construcţii şi amenajarea teritoriului □ protecţie socială □ cultură, religie şi actv. recreative □ educaţie □ activităţi relevante □ energie □ apă □ poştă □ transport □ altele (specificaţi)________________ |
| --- | --- |

Autoritatea contractantă achiziţionează  în  numele altei autorităţi contractante   						          NU

Alte informaţii şi/sau clarificări pot fi obţinute: Alte informaţii şi/sau clarificări pot fi obţinute de la Serviciul Aprovizionare Achizitii Publice din cadrul Spitalului Clinic Victor Babes Craiova tel/fax 0251/461003

Date limită de primire a solicitărilor de clarificări Data: .................................. Ora limită : .................... Solicitarile de clarificari fie vor fi depuse la registratura Spitalului Clinic Victor Babes Craiova, fie vor fi transmise numai la numarul de fax 0251/461003, SEAP. Autoritatea contractanta nu va raspunde la solicitarile de clarificari transmise sau depuse la alte date de contact decat cele consemnate anterior si nici la solicitarile de clarificari la care s-a depasit termenul de depunere a acestora. Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări : ........................................ ¦

Instituţia responsabilă pentru soluţionare contestaţie: Conform art.255 alin.1 din OUG nr.34/2006 " Persoana care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-un act al autorităţii contractante, cu încălcarea dispoziţiilor legale în materia achiziţiilor publice, are dreptul de a contesta actul respectiv pe cale administrativ-jurisdicţională, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, sau în justiţie, în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.”

Contestatiile vor fi depuse la: Consiliul Naţional de soluţionare a Contestaţiilor de pe lângă Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice

Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3

Localitate: Bucureşti Cod poştal: 030084 Ţara: România

E-mail: office@cnsc.ro Telefon/fax (+4) 021 310.46.41 (+4) 021 310.46.42

Adresă internet: www.cnsc.ro

I.c.Sursa de finanţare :

| Credite bugetare alocate în anul 2011- Primaria Craiova Valoare estimata: 215731.17 lei fara TVA | După caz, proiect/program finanţat din fonduri comunitare NU |
| --- | --- |

II:  OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere

| II.1.1) Denumire contract " Proiectare si executie lucrari de reparatii la sectia boli infectioase copii etajele 5 si 6" |  |  |
| --- | --- | --- |
| II. 1.2) Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare Proiectare si executie lucrari de reparatii la sectia boli infectioase copii etajele 5 si 6 |  |  |
| (a) Lucrări DA | (b) Produse | (c) Servicii |
| Execuţie DA Proiectare şi execuţie □ Realizare prin orice mijloace corespunzătoare cerinţelor specificate de autoritate contractantă □ | Cumpărare □ Leasing □ Închiriere □ Cumpărare în rate □ | Categoria serviciului 2A  2B  |
| Principala locaţie a lucrări Etaj 5+6 B.I; spital Victor Babes Craiova Cod CPV 45453000-7 | Principalul loc de livrare Cod CPV | Principalul loc de prestare: Cod CPV: |
| II. 1. 3) Procedura se finalizează prin : Contract de achiziţie publică: DA Încheierea unui acord cadru: □ |  |  |
| II. 1.4. Durata contractului de achiziţie publică Pana la 31.12.2011 cu posibilitatea prelungirii prin act aditional conform legii. |  |  |
| II.1.5.Informaţii privind acordul cadru |  |  |
| Acordul cadru cu mai mulţi operatori □ Nr. □□□ sau, dacă este cazul nr. □□□ maxim al participanţilor al acordului cadru vizat | Acordul cadru cu un singur operator □ |  |
| Durata acordului cadru: Durata în ani □□ sau luni □□□ |  |  |
| Posibilitatea de a relua competiţia cu semnatarii acordului cadru DA □ NU □ |  |  |
| II.1.6) Divizare pe loturi :NU |  |  |
| II.1.7) Ofertele alternative sunt NU |  |  |

II.2) Cantitatea sau scopul contractului:

II.2.1) Total cantităţi / prestaţii servicii / lucrări : Conform caiet de sarcini

II. 3) Condiţii specifice contractului

| II.3 Alte condiţii particulare referitoare la contract: | Conditiile specifice contractului sunt prevazute in documentatie si se refera la garantia de buna executie a contractului, executia lucrarilor si asigurarea acestora precum si la termenul de garantie si la modalitatea de receptie. |
| --- | --- |

III: PROCEDURA

III.1) Procedura selectată: Cerere de oferte

III.2)  Etapa finală de licitaţie electronică       NU

III.3.) Legislaţia aplicată

1.Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 15 mai 2006, cu modificarile si completarile ulterioare; 2.Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare; 10. Legea securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 26.07 2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

IV. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECŢIE

| IV.1) Situaţia personală a candidatului /ofertantului |  |
| --- | --- |
| - 1.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta emis in conformitate cu Ordinul Administratiei Publice 314/2010 Fiecare ofertant/candidat la orice forma de licitatie, in sensul prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, va prezenta o declaratie pe propria raspundere prin care se certifica faptul ca participarea la respectiva procedura este facuta in concordanta cu regulile de concurenta. Declaratia „Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta“ se va intocmi conform modelului prevazut in formulare. 2. Ofertantul va completa formularul nr. 12 A din Sectiunea III “Formulare “ - Declaraţie privind eligibilitatea. Încadrarea în situaţia prevăzută la art. 180 din Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achizţie publică. 3. Ofertantul va completa formularul nr. 12 B din Sectiunea III “Formulare “ - Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din OUG 34/2006. - Certificat fiscal eliberat de Compartimentul Impozite şi Taxe Locale al unităţii administrativ teritoriale de pe raza căreia societatea are sediul social, care să ateste că societatea ofertantă nu se înregistrează cu debite la bugetul local, emis cu cel mult 30 zile inainte de data deschiderii ofertei(in termen de valabilitate) - Certificat fiscal eliberat de compartimentul de administrare fiscală al unităţii administrativ teritoriale de pe raza căreia societatea are sediul social privind plata obligaţiilor la bugetul general consolidat, emis cu cel mult 30 zile inainte de data deschiderii ofertei(in termen de valabilitate) Pentru persoane juridice străine: Operatorul economic va prezenta documente edificatoare (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) prin care să dovedească că şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor către buget. Documentele vor fi prezentate în traducere legalizată(copie). În situaţia în care din documentele solicitate reiese că ofertantul se afă într-una din stuaţiile prevăzute de art. 181 din OUG 34/2006, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului de furnizare. 4. Ofertantul va completa formularul nr. 12 C din Sectiunea III “Formulare “ - Declaratie privind calitatea de participant la procedura. Mai multe persoane juridice sau fizice au dreptul de a se asocia in scopul depunerii unei oferte comune, fara a fi obligati sa isi prezinte asocierea intr-o forma legalizata. Fiecare dintre acestia isi asuma obligatia pentru oferta comuna si raspunde pentru orice consecinte ale viitorului contract de achizitie publica. Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ca asocierea sa fie legalizata inainte de incheierea contractului de achizitie publica, in cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare. Asociatii desemneaza din randul lor pe cel care, in cazul atribuirii contratului de achizitie publica, ii reprezinta in raporturile cu autoritatea contractanta, in calitate de lider de asociatie. Ofertantul nu are dreptul, în cadrul aceleiaşi proceduri: a) să participe la două sau mai multe asocieri de operatori economici; b) să depună candidatură/ofertă individuală şi o altă candidatură/ofertă comună; c) să depună ofertă individuală şi să fie nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte. In cazul asocierii mai multor ofertanti, cerintele privind eligibilitatea, inregistrarea si, daca sunt solicitate, lichiditatea generala si solvabilitatea patrimoniala trebuie sa fie indeplinite de fiecare asociat, iar celelalte cerinte privind capacitatea tehnica si capacitatea economico-financiara trebuie sa fie indeplinite prin cumul de grupul de asociati. |  |
| IV.2) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare) |  |
| Pentru persoane juridice/fizice române: 1. Certificat constatator emis de oficiul registrului comerţului de pe lângă camera de comerţ şi industrie naţională sau teritorială, in termen de valabilitate, in original, copie legalizată sau xerocopie certificată, pentru conformitate cu originalul, cu semnătură şi ştampilă. 1. Certificatul de înregistrare fiscală eliberat de Oficiul Registrului Comerţului , copie legalizată sau xerocopie certificată, pentru conformitate cu originalul, cu semnătură şi ştampilă. Pentru persoane juridice/fizice străine: Documente edificatoare care să dovedească o formă de înregistrare ca persoană juridică sau de înregistrare/atestare ori apartenenţă din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care candidatul/ofertantul este rezident sau are domiciliul. |  |
| IV. 3.) Situaţia economico-financiară |  |
| Informaţii privind situaţia economico-financiară Solicitat | - Fişă de informaţii generale - Prezentare formular –conform OUG 34/2006 |
| IV.4.) Capacitatea tehnică şi/sau profesională |  |
| - Lista lucrarilor prestate în ultimii 5 ani – Prezentare formular –conform OUG 34/2006 2. Ultimul bilant contabil, vizat si inregistrat de organele competente, pe care ofertantul avea obligatia sa-l depuna potrivit legii. 3. Informaţii referitoare la personalul de specialitate(inclusiv personalul de specialitate autorizat ANRE, responsabil tehnic cu executia si personal pentru asigurarea calitatii)de care dispune sau al cărui angajament de participare a fost obţinut de către candidat/ofertant; 4.Informaţii referitoare la utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de lucrari; 5. Informaţii privind proporţia în care contractul de lucrari urmează să fie îndeplinit de către subcontractanţi şi specializarea acestora. 6. In conformitate cu standardele privind managementul calitatii se vor prezenta in copie certificate emise de institutii acreditate pentru "Sistemul de asigurare a calitatii ISO 9001:2008" sau echivalent in domeniul lucrarilor supuse licitatiei. In cazul depunerii unei oferte comune de catre un grup de operatori economici, fiecare dintre asociati trebuie sa prezinte acest certificat. 7. In conformitate cu standardele privind protectia mediului se vor prezenta in copie certificate emise de institutii acreditate pentru "Sistemul de management de mediu ISO 14001:2005" sau echivalent in domeniul lucrarilor supuse licitatiei. In cazul depunerii unei oferte comune de catre un grup de operatori economici, fiecare dintre asociati trebuie sa prezinte acest certificat. 8. In conformitate cu standardele privind managementul sanatatii si securitatii ocupationale se vor prezenta in copie certificate emise de institutii acreditate pentru "Sistemul de management al sanatatii si securitatii ocupationale OHSAS 18001:2008" sau echivalent in domeniul lucrarilor supuse licitatiei. In cazul depunerii unei oferte comune de catre un grup de operatori economici, fiecare dintre asociati trebuie sa prezinte acest certificat. 9. Autorizatie emisa de ANRE pentru operatorul economic/personalul implicat in proiectarea/executarea instalatiilor electrice(autorizatie emisa in conformitate cu cerintele normelor in vigoare privind activitatea de proiectare, executare a instalatiilor electrice). 10. Declaratie pe proprie raspundere privind respectarea conditiilor de munca si de protectie a muncii la elaborarea ofertei si derularea contractului. |  |

V. PREZENTAREA OFERTEI

| V.1) Limba de redactare a ofertei | Limba de redactare a ofertei este limba romana. Ofertantul va suporta toate costurile asociate elaborării şi prezentării ofertei sale, precum şi documentelor care o însoţesc, iar Spitalul Clinic Victor Babes Craiova nu va fi responsabil sau răspunzător pentru costurile respective. Documentaţia tehnică (pliante, prospecte, etc.) şi documentele emise de instituţii/organisme oficiale din ţara în care ofertanţii străini sunt rezidenţi pot fi prezentate în altă limbă, cu condiţia ca acestea să fie însoţite de o traducere autorizată în limba romana. De asemenea, documentele solicitate ofertantilor pentru calificare pot fi prezentate în altă limbă, dar este obligatoriu ca acestea să fie însoţite si de o traducere autorizată în limba romana. |
| --- | --- |
| V.2) Perioada de valabilitate a ofertei | Ofertantul are obligaţia de a menţine oferta valabilă pe toată perioada de valabilitate stabilita de autoritatea contractanta. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea stabilita de autoritatea organizatoare va fi respinsă de comisia de evaluare ca fiind necorespunzătoare. Perioada de valabilitate a ofertei este de 90 zile de la data deschiderii ofertei. |
| V.3) Costul documentatiei |  |
| V.4) Garanţie de participare Solicitat | Pentru aceasta proceduta se solicita garantie de participare in valoare de 4314 lei. Ofertantul va constitui garantia de participare pentru o perioada de valabilitate de 90 zile. Garantia de participare este necesara pentru a proteja autoritatea contractanta fata de riscul unui eventual comportament necorespunzator al ofertantului, pe intreaga perioada derulata pana la semnarea contractului. Garantia de participare se exprima in lei si poate fi constituita in urmatoarele forme: - scrisoare de garantie bancara in favoarea autoritatii contractante. Scrisoarea de garantie bancara de participare la licitatie va fi emisa de o banca care nu se afla in procedura de reorganizare sau faliment - ordin de plata in contul autoritatii contractante RO92TREZ2915006XXX011012 deschis la Trezoreria Craiova. - Garantia de participare poate fi constituita si printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire Pe ordinul de plata este obligatorie mentionarea denumirii procedurii pentru care se constituie. Ofertele care nu fac dovada constituirii garantiei de participare vor fi respinse. In cazul in care operatorul economic opteaza pentru constituirea garantiei de participare prin scrisoare de garantie bancara atunci acesta are obligatia ca pana la data limita de depunere a ofertelor sa depuna la sediul autoritatii contractante si in original scrisorea de garantie bancara de participare. Autoritatea contractanta are dreptul de a aresta si de a incasa in nume propriu sau de a vira garantia de participare in contul propriu, ofertantul pierzand suma constituita, atunci cand ofertantul se afla in oricare din urmatoarele situatii: - revoca oferta in perioada de valabilitate a acesteia; - fiind declarat castigatorul procedurii refuza semnarea contractului in termenul stabilit; - fiind declarat castigatorul procedurii, nu constituie garantia de buna executie a contractului. Garantia de participare se va returna de catre autoritatea contractanta numai dupa semnarea contractului de achizitie . Ca exceptie, garantia de participare constituita de operatorul economic a carui oferta a fost declarata castigatoare, se va returna de catre autoritatea contractanta numai dupa semnarea contractului si constituirii garantiei de buna executie. |
| V.5) Modul de prezentare a propunerii tehnice. | Elementele propunerii tehnice se vor prezenta detaliat şi complet în corelaţie cu Caietul de sarcini. |
| V.6) Modul de prezentare a propunerii financiare | - Prezentarea propunerii financiare: Propunerea financiară va fi exprimată ferm în lei, coform caietului de sarcini. - Data pentru care se determină echivalenţa leu/EURO : 12.09.2011. |
| V.7) Modul de prezentare a ofertei | - Adresa la care se depune oferta: Destinatar: Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie „Victor Babes’’ Craiova Adresa: Calea Bucuresti, nr. 126 Telefon : 0251/461003 Fax: 0251/461003 - Data limită pentru depunerea ofertei: Data: 03.10.2011, ora 10.00, la secretariatul spitalului. - Numărul de exemplare: 1 (unul) - Modul de prezentare a documentelor care însoţesc oferta: Oferta se va depune la sediul Spitalului ( secretariat), în plic sigilat pe care se va menţiona: „OFERTĂ PENTRU Proiectarte si executie lucrari de reparatii la sectia boli infectioase copii etajele 5 si 6” „A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA 03.10.2011, ora 10.30”. Plicul va conţine în interior câte un plic sigilat şi ştampilat cu: - plicul nr. 1 : documente de calificare; - plicul nr.2 : propunere tehnică; - plicul nr. 3 : propunere financiară. Scrisoarea de inaintare a ofertei, dovada constituirii garantiei de participare la procedura de achizitie si dupa caz dovada incadrarii in catrgoria IMM conform Legii 346/2004 nu vor fi introduse in plicurile cu celelalte documente. Plicurile interioare trebuie să fie marcate cu denumirea şi adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei fără a fi deschisă, în cazul în care oferta respectivă este declarată întarziată. Documentele trebuie sa fie tipărite sau scrise cu cerneală şi vor fi semnate pe fiecare pagina de reprezentantul/ reprezentanţii autorizat/autorizaţi să angajeze ofertantul prin contract. În cazul documentelor emise de instituţii/organisme oficiale abilitate în acest sens documentele respective trebuie să fie semnate şi parafate conform prevederilor legale. Ofertanţii au obligaţia de a numerota şi de a semna fiecare pagină a ofertei, precum şi de a anexa un opis al documentelor prezentate |
| V.8) Posibilitatea retragerii sau modificării ofertei | - Ofertantul are dreptul de a-şi retrage oferta, prin solicitare scrisă adresată autorităţii contractante până la data şi ora deschiderii ofertelor. - Ofertantul poate modifica conţinutul ofertei, până la data şi ora stabilită pentru depunerea ofertelor, adresând pentru aceasta autorităţii contractante o cerere de retragere a ofertei în vederea modificării. Autoritatea contractantă nu este răspunzătoare în legătură cu posibilitatea ofertantului de a depune noua ofertă, modificată, până la data şi ora limită, stabilită în documentaţia de atribuire. - Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în sarcina operatorului economic. - Oferta depusă la o altă adresă a autorităţii contractante decât cea stabilită sau după expirarea datei limită pentru depunere este considerată întârziată şi se returnează nedeschisă. |
| V.9) Deschiderea ofertelor | - Ora, data şi locul deschiderii ofertelor: Locul deschiderii ofertelor: Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie „Victor Babes ” Craiova – aula spitalului. Data: 03.10.2011 ora 10.30 2. La sedinta de deschidere comisia de evaluare va analiza numai existenta si cuantumul garantiei de participare si va face publica oferta financiara. Restul documentelor vor fi analizate de comisia de evaluare in sedinte ulterioare. a.) Nici o ofertă nu poate fi respinsă la deschidere, cu excepţia ofertei care este depusă/transmisă la o altă adresa sau a ofertei depusa după expirarea datei limită pentru depunere, precum si a celei care nu face dovada constituirii garanţiei pentru participare. b.) La deschiderea ofertelor Comisia de evaluare va întocmi un proces-verbal de deschidere care urmează să fie semnat atât de către membrii comisiei, cât şi de către reprezentanţii ofertanţilor care sunt prezenţi la deschiderea ofertelor. c.) Autoritatea organizatoare are obligaţia de a păstra confidenţialitatea asupra conţinutului ofertei, precum şi asupra oricărei informaţii privind ofertantul, a cărei dezvăluire ar putea aduce atingere dreptului acestuia de a-şi proteja proprietatea intelectuală sau secretele comerciale. Comisia de evaluare nu are dreptul de a dezvălui ofertanţilor sau altor persoane neimplicate oficial în procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică informaţii legate de propria activitate până când nu a fost comunicat rezultatul aplicării procedurii respective. d.) Ofertantul nu are dreptul de a influenţa sau de a încerca să influenţeze comisia de evaluare în procesul de examinare şi evaluare a ofertelor sau în decizia de stabilire a ofertei câştigătoare, sub sancţiunea excluderii acestuia de la procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică. e.) Nici un ofertant nu are dreptul de a contacta comisia de evaluare asupra nici unei probleme legate de oferta sa, din momentul deschiderii ofertelor până în momentul atribuirii contractului de achiziţie publică. Ofertantul are dreptul de a aduce clarificări la ofertă şi/sau la documentele care însoţesc oferta numai ca urmare a unei solicitări scrise din partea comisiei de evaluare. Comisia de evaluare are obligaţia de a exclude orice ofertant în cazul în care se dovedeşte că acesta a fost sau este angajat în practici corupte ori frauduloase în legătură cu procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică. f.) Comisia de evaluare are obligatia de a analiza documentele care însoţesc oferta. Fiecare ofertant trebuie să îndeplinească condiţiile referitoare la eligibilitate şi înregistrare, precum şi cerinţele solicitate privind capacitatea tehnică şi/sau capacitatea economico-financiară. Comisia de evaluare va stabili care sunt clarificările necesare pentru evaluarea fiecărei oferte, precum şi perioada acordată pentru transmiterea clarificărilor. g.) În cazul unei oferte care are un preţ aparent neobişnuit de scăzut în raport cu lucrarile care urmează să fie executate comisia de evaluare are obligaţia de a solicita, în scris şi înainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte, detalii şi precizări pe care le consideră relevante cu privire la ofertă, precum şi de a verifica răspunsurile care justifică preţul respectiv. h.) Comisia de evaluare are dreptul de a respinge o ofertă în oricare dintre următoarele cazuri: 1. propunerea tehnică nu respectă cerinţele prevăzute în caietul de sarcini; 2. ofertantul nu transmite în perioada precizată de către comisia de evaluare clarificările / răspunsurile solicitate; 3. ofertantul modifică, prin clarificările pe care le prezintă, conţinutul propunerii tehnice/financiara ; 4. oferta conţine propuneri referitoare la clauzele contractuale, propuneri care sunt în mod evident dezavantajoase pentru autoritatea contractantă; 5. explicaţiile prezentate de ofertant ca urmare a unei solicitări formulate nu sunt concludente sau nu sunt susţinute de documente justificative solicitate de comisia de evaluare. i.) Singura modificare permisă în ofertă, fără a atrage excluderea acesteia din procedura de achizitie, este corectarea eventualelor erori aritmetice. Comisia de evaluare are dreptul de a corecta erorile aritmetice numai cu acceptul ofertantului. Dacă ofertantul nu acceptă corectarea acestor erori, oferta sa va fi considerată necorespunzătoare şi, în consecinţă, va fi respinsă de către comisia de evaluare. |

VI. CRITERII DE ATRIBUIRE

VI.1) Preţul cel mai scăzut DA

VI.2) Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic

Notă: Sumele ofertate se vor exprima în lei/EURO. Echivalenţa leu/EURO se determină

la data precizată la punctul V.6.

VII. Atribuirea contractului

| VII.1. Ajustarea preţului contractului | Autoritatea contractantă are obligaţia de a încheia contractul de achiziţie publică cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare de către comisia de evaluare. a.) Autoritatea contractanta va comunica in scris rezultatul aplicarii procedurii ofertantului castigator in cel mult 3 zile lucratoare de la data la care Raportul procedurii de atribuire este aprobat de conducatorul autoritatii . Autoritatea contractanta incheie contractul de achizitie publica cu ofertantul castigator in perioada de valabilitate a ofertei. Dacă oferta câştigătoare este depusă în comun de mai mulţi ofertanţi autoritatea contractantă are dreptul de a impune înainte de încheierea contractului legalizarea asocierii ofertanţilor respectivi. b.) Nu se accepta ajustarea pretului contractului. |
| --- | --- |
| VII.2. Garantia de buna executie a contractului | Garanţia de bună execuţie va fi de 5 % din valoarea estimată din pretul contractului, fără TVA si se constituie prin -scrisoare de garanţie bancară conform Formularului nr.14 din Secţiunea III « Formulare ». Scrisoarea bancara de buna executie se constituie anexă la contract. -cont de garantie deschis la dispozitia autoritatii contractante in cuantumul si pentru perioada prevazuta - printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta Autoritatea contractanta are obligaţia de a restitui garanţia de bună execuţie: - 70%, în termen de 14 zile de la data întocmirii procesului verbal de recepţie a lucrarilor care fac obiectul contractului şi de la plata facturii finale, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra acesteia, iar 30% la receptia finala a lucrarii daca nu a ridicat pretentii asupra acesteia. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului de executie de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional. |

Orice comunicare, solicitare, informare, notificare si alte asemenea, vor fi transmise in scris prin fax, posta sau la registratura autoritatii organizatoare.

# SECTIUNEA II -  CAIET DE SARCINI

  - INTRODUCERE

Capitolul II conţine indicaţii privind regulile de bază care trebuie respectate astfel încât potenţialii ofertanţi să elaboreze propunerea tehnică corespunzător cu necesităţile autorităţii contractante.

Cerinţele impuse prin caietul de sarcini sunt minimale. În acest sens, orice ofertă care se abate de la prevederile prezentului caiet de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale impuse.

  - OBIECTUL ACHIZIŢIEI

Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Craiova, tel / fax 0251/461003, cod  fiscal : 4417060 , cont  trezorerie RO44TREZ2915041xxx000329  deschis  la  Direcţia  de  Trezorerie  a  Municipiului  Craiova ,  organizează  cerere de oferta pentru  efectuarea lucrarilor Proiectare si executie lucrari de reparatii la sectia Boli Infectioase copii etajele 5 si 6, conform caietului de sarcini transmis de serviciul tehnic din cadrul spitalului.

DESCRIERE LUCRARI

Toate materialele folosite vor fi trecute prin procedura de agrementare tehnica , vor corespunde conditiilor tehnice si exigentelor impuse de cataloagele tehnice, vor fi insotite de certificate de conformitate si garantie conform legislatiei in vigoare.

Pe toata perioada de garantie executantul va asigura materialele  si piesele necesare remedierii defectiunilor aparute.

AMPLASAMENT: Sectia de boli infectioase copii se afla la etajele 5 si 6  din  cladirea  C4 de boli infectioase a Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Victor Babes Craiova.

ORGANIZAREA DE ŞANTIER: Organizarea de şantier se va face in incinta.

CAILE DE ACCES: Se vor folosi caile de acces existente fara a impiedica desfasurarea activitatii medicale.

UTILlTĂŢI PENTRU ORGANIZAREA DE ŞANTIER: Alimentarea cu utilitati  se va face din reţelele existente in incintă.

PROGRAMUL DE EXECUŢIE A LUCRĂRILOR, GRAFICE DE LUCRU: Durata de execuţie va fi maxim 60 zile. În limita acestui termen şi a categoriilor de lucrări, ofertantul  va prezenta propriile propuneri precum şi graficele de lucru.

PROTEJAREA LUCRĂRILOR EXECUTATE ŞI A MATERIALELOR DIN ŞANTIER: Protecţia lucrărilor şi a materialelor pe parcursul execuţiei se va face conform prescripţiilor tehnice in vigoare prin grija executantului.

MĂSURAREA SI DECONTAREA LUCRĂRILOR: Decontarea lucrărilor executate pe categorii de lucrări se va face pe baza masuratorilor lucrarilor real executate.

RECEPTIA LUCRARILOR: Receptia se face conform regulamentului de receptie al lucrarilor.

CURĂŢENIA ÎN ŞANTIER: Ecologizarea spatiilor in care se executa lucrarile este obligatorie si se face de catre executant.

ARHITECTURĂ

Finisaje existente:

placaje faianta la holuri si grupuri sanitare

plafoane: zugraveli lavabile

pereti: vopsitorie ulei h=2.60 m; diferenta(0.5m)= zugraveli lavabile

pardoseli de mozaic

Prin serviciile de proiectare si executie ce urmeaza a fi contractate spitalul isi propune:

-desfacerea placajelor de faianţă din bai, holuri, cabinete medicale, oficii alimentare, incaperi de dezinfectie

-montarea placajelor de faianta in bai h=1.80 m, in holurile saloanelor: h=1.80m, l=1.20m, oficiile alimentare h=1.80 m, cabinete medicale: h=1.80m , l=1.20m, incaperi dezinfectie h=1.80m

-inlocuirea mastilor zidite la grupurile sanitare cu masti confectionate din gips carton;

-reparaţii la tencuielile interioare;

-reparatii tencuieli in jurul tocurilor

-montat coltare aluminiu;

-pregătirea suprafeţelor pentru noile finisaje

-vopsitorii la conducte instalatii si calorifere

-zugraveli lavabile la pereti h=3.10m si plafoane in culori stabilite cu acordul beneficiarului in toate incaperile si holuri

-pardoseli gresie in băi, oficii alimentare, incaperi dezinfectie

INSTALAŢII ELECTRICE

In prezent instalatiile electrice sunt realizate cu conductori de aluminiu, montaj ingropat protejati in tuburi IPY si IPEY.

Tablourile generale de distributie pe fiecare nivel si corp sun inzidite si prevazute cu aparatura de comutare si protectie nivel an 1980(hebluri, siggurante fuzibile, etc).

Instalaţiile electrice cuprind:

- iluminatul general

- iluminatul de siguranţă de evacuare

- iluminatul de veghe

- semnalizare optică şi acustică de la fiecare pat la camera asistentelor

- circuite de prize

Prin serviciile de proiectare si executie ce urmeaza a fi contractate spitalul isi propune:

- inlocuirea tablourilor de distributie existente cu altele moderne(aparatura de comutatie si protectie diferentiala) pastrandu-se locurile de inzidire existente

-  montarea in fiecare salon si cabinet a cate unui tablou propriu cu sigurante automate

- inlocuirea conductorilor existenti cu altii din cupru cu sectiuni corespunzatoare noilor sarcini existente si viitoare(montaj ingropat)

- corpurile de iluminat vor fi alese functie de destinatia incaperilor, gradul de iluminare si protectie corespunzator, design acceptabil, etc.

- aparatura de comutatie va fi de tip obisnuit, capsulat, montaj ingropat

- In fiecare salon si cabinet pe langa prizele existente de tip ceramic vor mai fi prevazute prize pentru viitorii consumatori(aparate de aer conditionat, TV, frigider)

- punerea in functiune a instalatiilor proiectate se va face conform prescriptiilor recomandate de catre proiectant

INSTALATII SANITARE

Situatia existenta:

Instalatiile sanitare cuprind:

- Lavoar faianta montat pe console

- Cada dus din tabla emaialta montata pe suport metalic

- Vas WC cu iesire verticala

- Rezervor apa la inaltime

- Baterie dus monobloc

- Robineti izolare

- Sifon pardoseala 50 mm din fonta

- Oglinda sanitara

- Portsapun, portprosop, porthartie, cuier

- Conducte de legaturi din teava zincata

- In fiecare oficiu alimentar exista spalator dublu de inox

Prin serviciile de proiectare si executie ce urmeaza a fi contractate spitalul isi propune:

- Inlocuirea obiecteleor sanitare existente cu altele dupa cum urmeaza:

- Lavoar faianta montat pe console

- Cada dus din tabla emailata montata pe suport zidit

- Vas WC cu iesire verticala

- Rezervor apa la semiinaltime

- Baterie dus monobloc

- Robineti izolare

- Oglinda sanitara

- Portsapun, portprosop, porthartie, cuier

- Dozator sapun lichid in holurile saloanelor

- Conducte de legaturi din PPR pentru apa rece si PPR-AL pentru apa calda montate ingropat si protejate

Inainte de punerea in opera pentru aparatura electrica si obiectele sanitare vor fi prezentate mostre beneficiarului.

Toate materialele folosite in cadrul executiei lucrarilor vor fi insotite de documente doveditoare a calitatii lor.

In elaborarea proiectului se vor respecta:

- Ordinul ministrului sănătăţii publice privind clasificarea spitalelor nr. 1764 din 22 decembrie, cu modificările ulterioare;

- Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le indeplinească un spital in vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea 319/2006 a securităţii şi sănătăţii in muncă.

- Legea 10/1995, P118/99, Sr 1907/1/1997, STAS 1907/2/1997, STAS 7132-86, Normativ I 13-02, I 36-01.

Autoritatea Contractanta considera ca fiind necesar si oportun vizitarea amplasamentului in scopul evaluarii costurilor, riscurilor si a tuturor datelor necesare pregatirii unei oferte fundamentate si conforma cu datele reale din teren. Nevizitarea amplasamentului nu va conduce la respingerea ofertantilor din cadrul procedurii.

Precizari finale:

Ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in original si/sau in copie in vederea participarii la procedura.

Analizarea documentelor prezentate de ofertanti ,nu angajaza din partea comisiei de evaluare nici o raspundere sau obligatie fata de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect.

Director financiar-contabil                                                        Sef Serv.Aprovizionare Achizitii Publice

Ec. Savu-Dragnei Constanta-Ileana                                                            Ec. Paliu Victoria

Birou contracte                                           Consilier juridic                    Ing. Constantinescu Petre

Ec. Vasiluta Cosmin                                   Marinescu Mihaela

CFPP Ec. Macesanu Anca

.

SECTIUNEA III

FORMULARE

Formular nr. 10 A

Operator economic

___________________

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ

Către ....................................................................

(denumirea autorităţii organizatoare şi adresa completă)

Domnilor,

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului _________________________________________________ (denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să furnizăm ___________________________________________ (denumirea produselor), pentru suma de __________________________ (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei), plătibilă după recepţia produselor, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de ________________ (suma în litere şi în cifre.) Pretul/buc. este de ................................. la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de...........................................

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să furnizăm produsele în graficul de timp anexat sau conform termenului de livrare stabilit de autoritatea organizatoare.

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ___________ zile, (durata în litere şi cifre), respectiv până la data de ____________________ (ziua/luna/anul), şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Precizăm că:

|_| depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar "alternativă";

|_| nu depunem ofertă alternativă.

(Se bifează opţiunea corespunzătoare.)

5. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.

6. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care o puteţi primi.

Data _______/_______/_________

__________________________, (semnătură), în calitate de ___________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ___________________________ (denumirea/numele operatorului economic

Formular nr. 11

BANCA

____________

(denumirea)

SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică

Către ____________________________________________________________________

(denumirea autorităţii organizatoare şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului _____________________________________  (denumirea contractului de achiziţie publică), noi __________________________________________ (denumirea băncii), având sediul înregistrat la ____________________________________________ (adresa băncii), ne obligăm faţă de _____________________________________________ (denumirea autorităţii organizatoare) să plătim suma de __________________________________ (în litere şi în cifre), la prima sa cerere scrisă şi fără ca aceasta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiţia ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare:

a) ofertantul ______________________________________________________________ (denumirea/numele) şi-a retras oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul _________________________________________ (denumirea/numele) nu a constituit garanţia de bună execuţie în perioada de valabilitate a ofertei;

c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ___________________________________________ (denumirea/numele) a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a ofertei.

Prezenta garanţie este valabilă până la data de _____________________.

Parafată de Banca ___________________ (semnătură autorizată) în ziua _______ luna ________ anul _________.

Formular nr. 12 A

Operator economic

___________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al __________________________________________________ (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 180 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării ......................

Operator economic,

......................

(semnătură autorizată)

Formular nr. 12 B

Operator economic

___________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006

Subsemnatul(a) ............................................. (denumirea, numele operatorului economic), în calitate de ofertant la procedura de licitatie deschisa pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect ................................... (denumirea produsului, şi codul CPV), la data de .................. (zi/lună/an), organizată de .................................................... (denumirea autorităţii organizatoare), declar pe propria răspundere că:

a) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator judiciar sau activităţile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;

b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a);

c) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit până la data solicitată .................;

d) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Operator economic,

......................

(semnătură autorizată)

Formular nr. 12 C

Operator economic

___________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURĂ

1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ............................... (denumirea operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică licitatie deschisa, având ca obiect ............................... (denumirea produsului şi codul CPV), la data de .............. (zi/lună/an), organizată de ...................................... (denumirea autorităţii organizatoare), particip şi depun ofertă:

_

|_| în nume propriu;

_

|_| ca asociat în cadrul asociaţiei .....................................;

_

|_| ca subcontractant al ................................................;

(Se bifează opţiunea corespunzătoare.)

2. Subsemnatul declar că:

_

|_| nu sunt membru al nici unui grup sau reţele de operatori economici;

_

|_| sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei listă cu date de recunoaştere o prezint în anexă.

(Se bifează opţiunea corespunzătoare.)

3. Subsemnatul declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie publică.

4. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ............................................... (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Operator economic,

......................

(semnătură autorizată)

Formular nr. 12 D

Formular

Operator economic

.................................

(denumirea/numele)

DECLARATIE
PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRARI EXECUTATE IN ULTIMII 5 ANI

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ................................... (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai ................... (denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.

Operator economic,
......................
(semnatura autorizata)

┌────┬────────────┬─────┬──────────────┬───────────────┬────────────┬────────┬──────────┬───────────────┐ │ │ │ │ Denumirea/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ numele │ │ Pretul │Procent │ │ Perioada de │ │Nr. │ Obiectul │Codul│beneficiarului│ Calitatea │ total │executat│Cantitatea│ derulare a │ │crt.│contractului│ CPV │ /clientului │executantului*)│ al │ (%) │ (U.M.) │contractului**)│ │ │ │ │ Adresa │ │contractului│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────┼─────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤ │ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ ├────┼────────────┼─────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤ │ 1. │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────┼─────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤ │ 2. │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────┼─────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤ │... │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────┼─────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────┴────────────┴─────┴──────────────┴───────────────┴────────────┴────────┴──────────┴───────────────┘ Operatoreconomic, ......................................... (semnaturaautorizata)

___________

*) Se precizeaza calitatea in care a participat la indeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie); contractant asociat; subcontractant.

**) Se va preciza data de incepere si de finalizare a contractului.

Formular nr. 12G

Operator economic

.................................

(denumirea/numele)

### Formularul 13

Operator economic

………………………………………

(denumire/numele)

INFORMATII GENERALE

1. Denumirea/ numele:

2. Codul fiscal:

3. Adresa sediului central

4. Telefon:

Fax:

Telex:

E-mail:

5. Certificatul de inmatriculare/ inregistrare………………………………………….

(numarul, data si locul de inmatriculare/ inregistrare)

6. Obiectul de activitate pe domenii…………………………………………………..                        				          ( in conformitate cu prevederile din statutul propriu)

7. Birourile filialelor/ sucursalelor locale, daca este cazul:…………………………..

(adrese complete, telefon/telex/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare)

8. Principala piata a afacerilor:

9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

| Anul | Cifra de afaceri anuala la sfarsitul anului fiscal (mii lei) | Cifra de afaceri anuala la sfarsitul anului fiscal (echivalent euro) |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Media anuala: |  |  |

Operator economic,

......................

(semnătură autorizată)

Formularul nr. 14

BANCA

(denumirea)

##### SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ DE BUNĂ EXECUŢIE

Către Ministerul Sănătăţii Publice ……………….

Cu privire la contractul de achiziţie publică de produse, încheiat între ...............………....,

(denumirea contranctantului)

în calitate de contractant, şi …………………………………………………., în calitate de achizitor, ne obligăm prin prezenta să plătim în favoarea achizitorului, până la concurenţa sumei de ........................ reprezentând ………..% din valoarea contractului respectiv, orice sumă cerută de acesta la prima sa cerere însoţită de o declaraţie cu privire la neîndeplinirea obligaţiilor ce revin contractantului, astfel cum sunt acestea prevăzute în contractul de achiziţie publică mai sus menţionat. Plata se va face în termenul menţionat în cerere, fără nici o altă formalitate suplimentară din partea achizitorului sau a contractantului.

Prezenta garanţie este valabilă până la data de .......................... .

În cazul în care părţile contractante sunt de acord să prelungească perioada de valabilitate a garanţiei sau să modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului băncii, se va obţine acordul nostru prealabil; în caz contrar prezenta scrisoare de garanţie îşi pierde valabilitatea.

Parafată de Banca ...................... în ziua .... luna ....... anul ....

(semnătura autorizată)

DECLARATIE
PRIVIND PARTEA/PARTILE DIN CONTRACT CARE SUNT INDEPLINTE
DE SUBCONTRACTANT SI SPECIALIZAREA ACESTORA

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ................................... (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai ................... (denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.

Operator economic,
......................
(semnatura autorizata)

┌────┬─────────────────────────┬──────────────────────────────┬───────────────────────────────┐ │Nr. │ Denumire subcontractant │Partea/partile din contract ce│Acord subcontractor cu specimen│ │crt.│ │ urmeaza a fi sub contractate │ de semnatura │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ └────┴─────────────────────────┴──────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ Operator economic, ......................................... (semnatura autorizata)

Formular

Operator economic

.................................

(denumirea/numele)

DECLARATIE
PRIVIND UTILAJELE, INSTALATIILE, ECHIPAMENTELE TEHNICE DE CARE DISPUNE
OPERATORUL ECONOMIC PENTRU INDEPLINIREA CORESPUNZATOARE
A CONTRACTULUI DE LUCRARI

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ................................... (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai ................... (denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.

Operator economic,
......................
(semnatura autorizata)

LISTA
cuprinzand cantitatile de utilaje, instalatii si echipamente tehnice

┌────┬────────────────────────────────────────┬───────────┬───────────┬───────────────────────┐ │Nr. │ │ │ │ Forma de detinere │ │crt.│ Denumire utilaj/echipament/instalatie │ U.M. │ Cantitate ├───────────┬───────────┤ │ │ │ │ │Proprietate│ In chirie │ ├────┼────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │ 1. │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │ 2. │ │ │ │ │ │ └────┴────────────────────────────────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘ Operator economic, ......................................... (semnatura autorizata)

Formular

Operator economic

.................................

(denumirea/numele)

DECLARATIE
PRIVIND EFECTIVUL MEDIU ANUAL AL PERSONALULUI ANGAJAT SI
AL CADRELOR DE CONDUCERE

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ................................... (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai ................... (denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.

┌───────────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐ │ │ Anul 1 │ Anul 2 │ Anul 3 │ ├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤ │Personal angajat │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤ │Din care personal de conducere │ │ │ │ └───────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘

Anexez la declaratie CV-urile personalului de conducere, precum si ale personalului responsabil pentru indeplinirea contractului de achizitie publica.

Data completarii ..............................

Operator economic,
......................
(semnatura autorizata)

IMPUTERNICIRE

Subscrisa …………………………………………………, cu sediul in …………………………………………………...………….,inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. ………………, CUI ……………., atribut fiscal …….., reprezentata legal prin ………………………….……, in calitate de ……………………………….., imputernicim prin prezenta pe …………………………..……………, domiciliat in …..........…………………….., identificat cu B.I./C.I. seria …….., nr. …….……, CNP

………………….., eliberat de …………………….., la data de ……………, avand functia de ……………………………………………., sa ne reprezinte la procedura nr ………………., organizata de ………………………………………….. in scopul atribuirii contractului de ………………………………………………………………….

-autoritatea contractanta ………………………………………………………….

In indeplinirea mandatului sau, imputernicitul va avea urmatoarele drepturi si obligatii:

- Sa semneze toate actele si documentele care emana de la subscrisa in legatura cu participarea la prezenta procedura;

- Sa participe in numele subscrisei la procedura si sa semneze toate documentele rezultate pe parcursul si/sau in urma desfasurarii procedurii;

- Sa raspunda solicitarilor de clarificare formulate de catre comisia de evaluare in timpul desfasurarii procedurii;

- Sa participe la negocierile cu achizitorul in vederea stabilirii ofertelor finale.

Prin prezenta, imputernicitul nostru este pe deplin autorizat sa angajeze raspunderea subscrisei cu privire la toate actele si faptele ce decurg din participarea la procedura.

Nota: Imputernicirea va fi insotita de o copie dupa actul de identitate al persoanei imputernicite (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport).

Data						Denumirea mandatului

………………..				S.C. …………………………………

reprezentata legal prin

___________________________

(Nume, prenume)

___________________________

(Functie)

___________________________

(Semnatura autorizata si stampila)

CERTIFICAT
de participare la licitatie cu oferta independenta

I. Subsemnatul/Subsemnatii, .........., reprezentant/reprezentanti legali al/ai ........, intreprindere/asociere care va participa la procedura de achizitie publica organizata de ........., in calitate de autoritate contractanta, cu nr. .................... din data de ................,
   certific/certificam prin prezenta ca informatiile continute sunt adevarate si complete din toate punctele de vedere.
   II. Certific/Certificam prin prezenta, in numele ........................., urmatoarele:
   1. am citit si am inteles continutul prezentului certificat;
   2. consimt/consimtim descalificarea noastra de la procedura de achizitie publica in conditiile in care cele declarate se dovedesc a fi neadevarate si/sau incomplete in orice privinta;
   3. fiecare semnatura prezenta pe acest document reprezinta persoana desemnata sa inainteze oferta de participare, inclusiv in privinta termenilor continuti de oferta;
   4. in sensul prezentului certificat, prin concurent se intelege oricare persoana fizica sau juridica, alta decat ofertantul in numele caruia formulam prezentul certificat, care oferteaza in cadrul aceleiasi proceduri de achizitie publica sau ar putea oferta, intrunind conditiile de participare;
   5. oferta prezentata a fost conceputa si formulata in mod independent fata de oricare concurent, fara a exista consultari, comunicari, intelegeri sau aranjamente cu acestia;
   6. oferta prezentata nu contine elemente care deriva din intelegeri intre concurenti in ceea ce priveste preturile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intentia de a oferta sau nu la respectiva procedura sau intentia de a include in respectiva oferta elemente care, prin natura lor, nu au legatura cu obiectul respectivei proceduri;
   7. oferta prezentata nu contine elemente care deriva din intelegeri intre concurenti in ceea ce priveste calitatea, cantitatea, specificatii particulare ale produselor sau serviciilor oferite;
   8. detaliile prezentate in oferta nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent inainte de momentul oficial al deschiderii publice, anuntata de contractor.
   III. Sub rezerva sanctiunilor prevazute de legislatia in vigoare, declar/declaram ca cele consemnate in prezentul certificat sunt adevarate si intrutotul conforme cu realitatea.

Ofertant,
..................

Reprezentant/Reprezentanti legali
(semnaturi)

Data

SECTIUNEA IV

Formular

CONTRACT DE LUCRARI
nr. ...... data ..............

1. In temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, s-a incheiat prezentul contract de lucrari,

intre

Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie „Victor Babes” Craiova , str. Calea Bucuresti, nr. 126, telefon/fax 0251/461003     cod fiscal 4417060, cont trezorerie RO44TREZ2915041xxx000329, deschis la Trezoreria Craiova, reprezentata prin manager Conf. Univ. Dr. Diaconescu Iulian, in calitate de achizitor, pe de o parte,

si

SC ............................, adresa ...............................................................................                                              ........................................................................................, telefon/fax ..............................., numar de inmatriculare .......... ........................, cod fiscal ......................................., cont (trezorerie, banca) ................................................, reprezentata prin .............................................................., functia ..........................., in calitate de executant, pe de alta parte.

2. Definitii

2.1. - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

a. contract - prezentul contract si toate anexele sale;

b. achizitor si executant - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;

c. pretul contractului - pretul platibil executantului de catre achizitor, in baza contractului, pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin contract;

d. amplasamentul lucrarii - locul unde executantul executa lucrarea;

e. forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;

f. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.

3. Interpretare

3.1. - In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma de singular vor include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2. - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice, daca nu se specifica in mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului

4.1. - Executantul se obliga să proiecteze, să execute, să finalizeze şi să remedieze orice defecte pentru lucrarea „Proiectare si executie lucrari de reparatie la sectia de boli  infectioase etaj 5 si 6”, in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

4.2. - Achizitorul se obliga sa plateasca executantului pretul de ................ lei fara tva, pentru proiectarea, executia, finalizarea si remedierea oricaror defecte pentru lucrarea „Proiectare si executie lucrari de reparatie la sectia de boli  infectioase etaj 5 si 6”.

5. Pretul contractului

5.1. - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil executantului de catre achizitor, este de .......................... lei, la care se adauga TVA ...................... lei.

6. Durata contractului

6.1. - Prezentul contract intră în vigoare la data semnării de către părţi şi produce efecte până la încheierea procesului verbal de recepţie finală a lucrărilor contractate şi eliberarea garanţiei de bună execuţie.

6.2. - Termenul de executie a lucrarii este de 90 zile incepand din ......................

7. Executarea contractului

7.1. - Executarea contractului incepe dupa constituirea garantiei de buna executie si predarea amplasamentului in data de ...............................

  - - Termenele de execuţie a lucrărilor care fac obiectul prezentului contract sunt :

- etapa 1 - elaborare  proiect tehnic, până la data ......................... ( etapa include elaborare proiect, verificare proiect de catre specialistul verificator de proiecte stabilit de achizitor, remedieri - lipsuri, neconformitati si neconcordante.

- etapa 2 -  execuţia lucărilor până la data .........................

8. Documentele contractului

8.1. - Documentele contractului sunt:

- raportul procedurii,

-    propunerea tehnica,

- propunerea financiara.

- caietul de sarcini

- .................................

9. Protectia patrimoniului cultural national

9.1. - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrarii sunt considerate, in relatiile dintre parti, ca fiind proprietatea absoluta a achizitorului.

9.2. - Executantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii sai sau oricare alte persoane sa nu indeparteze sau sa deterioreze obiectele prevazute la clauza 9.1, iar imediat dupa descoperirea si inainte de indepartarea lor, de a instiinta achizitorul despre aceasta descoperire si de a indeplini dispozitiile primite de la achizitor privind indepartarea acestora. Daca din cauza unor astfel de dispozitii executantul sufera intarzieri si/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, partile vor stabili:

a) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;

b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la pretul contractului.

9.3. - Achizitorul are obligatia, de indata ce a luat la cunostinta despre descoperirea obiectelor prevazute la clauza 9.1, de a instiinta in acest sens organele de politie si comisia monumentelor istorice.

10. Obligatiile principale ale executantului

10.1. - (1) Executantul are obligatia de a executa si finaliza lucrarile, precum si de a remedia viciile ascunse, cu atentia si promptitudinea cuvenita, in concordanta cu obligatiile asumate prin contract, inclusiv de a proiecta, in limitele prevazute de prezentul contract.

(2) Executantul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca, materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitive, cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

10.2. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea prevederilor si a reglementarilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare.

10.3. - (1) Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului in orice problema, mentionata sau nu in contract, referitoare la lucrare. In cazul in care executantul considera ca dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii, in scris, fara ca obiectiile respective sa il absolve de obligatia de a executa dispozitiile primite, cu exceptia cazului in care acestea contravin prevederilor legale.

(2) In cazul in care respectarea si executarea dispozitiilor prevazute la alin. (1) determina dificultati in executie care genereaza costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului.

10.4. - (1) Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrarilor fata de reperele date de achizitor, precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor umane necesare indeplinirii responsabilitatii respective.

10.5. - Pe parcursul executiei lucrarilor si remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia:

i) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezenta pe santier este autorizata si de a mentine santierul (atat timp cat acesta este sub controlul sau) si lucrarile (atat timp cat acestea nu sunt finalizate si ocupate de catre achizitor) in starea de ordine necesara evitarii oricarui pericol pentru respectivele persoane;

ii) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie, ingradire, alarma si paza, cand si unde sunt necesare sau au fost solicitate de catre achizitor sau de catre alte autoritati competente, in scopul protejarii lucrarilor sau al asigurarii confortului riveranilor;

iii) de a lua toate masurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe si in afara santierului si pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor, proprietatilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru.

10.6. - Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor, materialelor, echipamentelor si instalatiilor care urmeaza a fi puse in opera, de la data primirii ordinului de incepere a lucrarii pana la data semnarii procesului-verbal de receptie a lucrarii.

10.7. - (1) Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia, in masura permisa de respectarea prevederilor contractului, de a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv:

a) confortul riveranilor; sau

b) caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cailor publice sau private care deservesc proprietatile aflate in posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane.

(2) Executantul va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie, daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultand din sau in legatura cu obligatia prevazuta la alin. (1), pentru care responsabilitatea revine executantului.

10.9. - (1) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil aleile si drumurile  ce comunica cu sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de catre traficul propriu sau al oricaruia dintre subcontractantii sai; executantul va selecta traseele, va alege si va folosi vehiculele, va limita si repartiza incarcaturile, in asa fel incat traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe si pe santier, sa fie limitat, in masura in care este posibil, astfel incat sa nu produca deteriorari sau distrugeri ale drumurilor si podurilor respective.

(2) In cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale aleilor, sau a drumului care comunica cu sau care se afla pe traseul santierului, datorita transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, executantul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor alei sau drumuri.

(3) Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in contract, executantul este responsabil si va plati consolidarea, modificarea sau imbunatatirea, in scopul facilitarii transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricaror drumuri sau alei care comunica cu sau care se afla pe traseul santierului.

10.10. - (1) Pe parcursul executiei lucrarii, executantul are obligatia:

i) de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;

ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;

iii) de a aduna si indeparta de pe santier daramaturile, molozul sau lucrarile provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a retine pe santier, pana la sfarsitul perioadei de garantie, numai acele materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care ii sunt necesare in scopul indeplinirii obligatiilor sale in perioada de garantie.

10.11. - Executantul raspunde, potrivit obligatiilor care ii revin, pentru viciile ascunse ale constructiei, ivite intr-un interval de 24 luni de la receptia lucrarii.

10.12. - Executantul se obliga de a despagubi achizitorul impotriva oricaror:

i) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu executia lucrarilor sau incorporate in acestea; si

ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea proiectului sau caietului de sarcini intocmit de catre achizitor.

10.13.  Proiectarea

(1) Executantul are obligaţia de a realiza proiectarea lucrărilor ce fac obiectul prezentului contract cu proiectanţi calificaţi, ingineri sau alţi profesionişti, care corespund cerinţelor  menţionate în specificaţiile tehnice, anexa...la prezentul contract.

(2) Executantul va garanta că proiectanţii săi au experienţa şi capacitatea necesară pentru proiectare.

(3) Executantul îşi asumă răspunderea privind disponibilitatea proiectanţilor săi de a participa la discuţii cu achizitorul şi/sau reprezentantul/reprezentanţii achizitorului, ori de câte ori este necesar, pe parcursul derulării contractului şi până la data expirării garanţiei de bună execuţie a contractului.

(4) La realizarea proiectului tehnic, executantul răspunde de îndeplinirea obligaţiilor principale referitoare la calitatea construcţiilor, astfel:

a) precizarea categoriei de importanţă a construcţiei;

b) asigurarea nivelului de calitate corespunzător exigenţelor de performanţă esenţiale, cu respectarea reglementărilor tehnice şi a clauzelor contractuale;

c) elaborarea caietelor de sarcini, a instrucţiunilor tehnice privind execuţia, exploatarea, întreţinerea şi reparaţiile lucrărilor – cartea tehnica a constructiei.

d) stabilirea fazelor de execuţie determinate pentru lucrările executate corespunzător exigenţelor de performanţă esenţiale şi participarea pe şantier la verificările de calitate legate de acestea;

e) stabilirea modului de soluţionare a defectelor apărute în execuţie din vina sa, la construcţiile la care trebuie să se asigure nivelul de calitate corespunzător exigenţelor de performanţă esenţiale, precum şi urmărirea aplicării pe şantier a soluţiilor adoptate după însuşirea acestora de către specialistul verificator de proiecte desemnat de achizitor.

(5) Executantul are obligaţia de a elabora un proiect tehnic coerent şi conform cu cerinţele din specificaţiile tehnice şi planşele furnizate de achizitor, potrivit documentaţiei de atribuire care a stat la baza încheierii prezentului contract.

(6) Executantul are obligaţia de a elabora proiectul în conformitate cu standardele tehnice şi prevederile legale referitoare la proiectarea lucrărilor de construcţie şi a celor referitoare la mediu înconjurător aflate in vigoare la data semnarii contractului.

(7) Dacă pe parcursul derulării contractului intervin modificări ale standardelor şi/sau legislaţiei aplicabile la elaborarea proiectului, executantul va înştiinţa achizitorul şi va transmite propuneri pentru aplicare/actualizare.

(8) În situaţia în care, potrivit prevederilor pct.7, achizitorul decide că se impune aplicarea noilor reglementări, propunerile pentru aplicare vor face obiectul unui act adiţional, semnat de părţile contractante cu respectarea prevederilor legale în materie, la data încheierii acestuia.

(9) Executantul are dreptul de a furniza succesiv informaţii pe părţi de proiect cu condiţia ca fiecare parte înaintată să fie completă în aşa fel încât să poată fi analizată si aprobată de achizitor separat, ca parte integrantă a întregului proiect de execuţie al lucrărilor.

(10) Executantul are obligaţia de a se asigura că toate aspectele privind proiectarea lucrărilor respectă cerinţele impuse de către achizitor şi va fi responsabil pentru proiectarea lucrărilor la un standard ce poate fi verificat de către reprezentantul/reprezentanţii achizitorului care acţionează în calitate de verificator de proiecte.

(11) Termenul în care achizitorul urmează să-şi dea acordul pe documentele prevăzute la pct. (10)  este de trei  zile de la primirea acestora.

(12) În cazul în care, după prezentarea proiectului la specialistul verificator de proiecte stabilit de achizitor, acesta constată lipsuri, neconformităţi şi neconcordanţe, executantul are obligaţia de a le soluţiona in trei zile de la constatarea acestora.

(13) Executantul are obligaţia de a participa la întocmirea cărţii tehnice a construcţiei şi la recepţia lucrărilor executate.

11. Obligatiile achizitorului

11.1. - La inceperea lucrarilor achizitorul are obligatia de a obtine toate autorizatiile si avizele necesare executiei lucrarilor.

11.2. - (1) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului, fara plata, daca nu s-a convenit altfel, urmatoarele:

a) amplasamentul lucrarii, liber de orice sarcina;

b) suprafetele de teren necesare pentru depozitare si pentru organizarea de santier;

c) caile de acces rutier si racordurile de cale ferata;

11.3. - Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului intreaga documentatie necesara pentru executia lucrarilor contractate.

11.4. - Achizitorul are obligatia de a examina si masura lucrarile care devin ascunse in cel mult 5 zile de la notificarea executantului.

11.5. - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricaror alte informatii furnizate executantului, precum si pentru dispozitiile sale.

12. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor

12.1. - In cazul in care, din vina sa exclusiva, executantul nu reuseste sa-si indeplineasca obligatiile asumate prin contract, atunci achizitorul este indreptatit de a deduce din pretul contractului, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala de 0.06% pe zi de intarziere  din pretul contractului neindeplinit, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor  .

12.2. - In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 28 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala de 0.06% pe zi de intarziere din plata neefectuata, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.

12.3. - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod culpabil si repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde plata de daune-interese.

12.4. - Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare scrisa adresata executantului, fara nicio compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceasta renuntare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru executant. In acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract executata pana la data denuntarii unilaterale a contractului.

Clauze specifice

13. Garantia de buna executie a contractului

13.1. - Executantul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului in cuantum de 5% din valoarea contractului fara TVA.

13.2. - Achizitorul se obliga sa elibereze garantia pentru participare si sa emita ordinul de incepere a contractului numai dupa ce executantul a facut dovada constituirii garantiei de buna executie.

13.3. - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita prejudiciului creat, daca executantul nu isi executa, executa cu intarziere sau executa necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru executantului, precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate.

13.4. - Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie astfel:

▪ 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

▪ restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate, pe baza procesului-verbal de receptie finala.

13.5. - Garantia tehnica este de 24 de luni si este distincta  de garantia de buna executie a contractului.

14. Inceperea si executia lucrarilor

14.1. - (1) Executantul are obligatia de a incepe lucrarile imediat dupa etapa de elaborae si aprobare a proiectului.

14.2. - (1) Lucrarile trebuie sa se deruleze conform propunerii tehnice a executantului.

(2) Executantul va prezenta, dupa semnarea contractului, graficul de executie de detaliu, alcatuit in ordinea tehnologica de executie. In cazul in care, dupa opinia achizitorului, pe parcurs, desfasurarea lucrarilor nu concorda cu graficul general de executie a lucrarilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, in vederea terminarii lucrarilor la data prevazuta in contract. Graficul revizuit nu il va scuti pe executant de niciuna dintre indatoririle asumate prin contract.

(3) In cazul in care executantul intarzie inceperea lucrarilor, terminarea pregatirilor sau daca nu isi indeplineste indatoririle prevazute la pct. 11.1 alin. (2), achizitorul este indreptatit sa-i fixeze executantului un termen pana la care activitatea sa intre in normal si sa il avertizeze ca, in cazul neconformarii, la expirarea termenului stabilit ii va rezilia contractul.

14.3. - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor si de a stabili conformitatea lor cu specificatiile din anexele la contract. Partile contractante au obligatia de a notifica, in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor, si anume responsabilul tehnic cu executia din partea executantului ............................................ si persoana responsabila pentru executia contractului, din partea achizitorului, ing. Constantinescu Petre.

(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de munca, in ateliere, depozite si oriunde isi desfasoara activitatile legate de indeplinirea obligatiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse.

14.4. - (1) Materialele trebuie sa fie de calitatea prevazuta in documentatia de executie;

(2) Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru verificarea, masurarea si testarea lucrarilor. Costul probelor si incercarilor, inclusiv manopera aferenta acestora, revin executantului.

(3) Probele neprevazute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse in opera vor fi suportate de executant daca se dovedeste ca materialele nu sunt corespunzatoare calitativ sau ca manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

14.5. - (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara aprobarea achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a notifica achizitorului, ori de cate ori astfel de lucrari,   sunt finalizate, pentru a fi examinate si masurate.

(3) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti de lucrare, la dispozitia achizitorului, si de a reface aceasta parte sau parti de lucrare, daca este cazul.

15. Intarzierea si sistarea lucrarilor

15.1. - In cazul in care:

i) volumul sau natura lucrarilor neprevazute; sau

ii) conditiile climaterice exceptional de nefavorabile; sau

iii) oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreaza executantului si nu a survenit prin incalcarea contractului de catre acesta

Indreptatesc executantul de a solicita prelungirea termenului de executie a lucrarilor sau a oricarei parti a acestora, atunci, prin consultare, partile vor stabili:

(1) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;

(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la pretul contractului.

15.2. - Fara a prejudicia dreptul executantului prevazut in clauza 12.2, acesta are dreptul de a sista lucrarile sau de a diminua ritmul executiei daca achizitorul nu plateste in termen de 28 de zile de la expirarea termenului prevazut la clauza 18.2; in acest caz, va notifica, in scris, acest fapt achizitorului.

16. Finalizarea lucrarilor

16.1. - Ansamblul lucrarilor sau, daca este cazul, oricare parte a lor, prevazut a fi finalizat intr-un termen stabilit prin graficul de executie, trebuie finalizat in termenul convenit, termen care se calculeaza de la data inceperii lucrarilor.

16.2. - (1) La finalizarea lucrarilor, executantul are obligatia de a notifica, in scris, achizitorului ca sunt indeplinite conditiile de receptie, solicitand acestuia convocarea comisiei de receptie.

(2) Pe baza situatiilor de lucrari executate confirmate si a constatarilor efectuate pe teren, achizitorul prin reprezentantul sau ing. Constantinescu Petre va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. In cazul in care se constata ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se si termenele pentru remediere si finalizare. Dupa constatarea remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de receptie.

16.3. - Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementarile in vigoare. In functie de constatarile facute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia.

16.4. - Receptia se poate face si pentru parti ale lucrarii, distincte din punct de vedere fizic si functional.

17. Perioada de garantie acordata lucrarilor

17.1. - Perioada de garantie decurge de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pana la receptia finala.

17.2. - (1) In perioada de garantie, executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de achizitor, de a executa toate lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor si a altor defecte a caror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale.

(2) Executantul are obligatia de a executa toate activitatile prevazute la alin. (1), pe cheltuiala proprie, in cazul in care ele sunt necesare datorita:

a) utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau

b) neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricareia dintre obligatiile explicite sau implicite care ii revin in baza contractului.

(3) In cazul in care defectiunile nu se datoreaza executantului, lucrarile fiind executate de catre acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si platit ca lucrari suplimentare.

17.3. - In cazul in care executantul nu executa lucrarile prevazute la clauza 16.2 alin. (2), achizitorul este indreptatit sa angajeze si sa plateasca alte persoane care sa le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrari vor fi recuperate de catre achizitor de la executant sau retinute din sumele cuvenite acestuia.

18. Modalitati de plata

18.1. - Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre executant in termen de 45 zile  de la emiterea facturii de catre acesta.

18.2. - Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 14 zile de la expirarea perioadei convenite, atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrarilor sau de a diminua ritmul executiei. Imediat ce achizitorul isi onoreaza restanta, executantul va relua executarea lucrarilor in cel mai scurt timp posibil.

18.4. - (1) Platile partiale trebuie sa fie facute, la cererea executantului, la valoarea lucrarilor executate conform contractului, in conform termenului de plata stabilit de 45 de zile. Lucrarile executate trebuie sa fie dovedite ca atare printr-o situatie de lucrari provizorii, intocmita astfel incat sa asigure o rapida si sigura verificare a lor.

(2) Situatiile de plata provizorii se confirma in termen de 5 zile de la emitere.

(3) Platile partiale se efectueaza, de regula, la intervale lunare, dar nu influenteaza responsabilitatea si garantia de buna executie a executantului; ele nu se considera, de catre achizitor, ca receptie a lucrarilor executate.

18.5. - Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive de catre achizitor. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar, in special, datorita unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat.

18.6. - Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul-verbal de receptie finala nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform contractului. Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garantie. Plata ultimelor sume datorate executantului pentru lucrarile executate nu va fi conditionata de eliberarea certificatului de receptie finala.

19. Ajustarea pretului contractului

19.1. - Pentru lucrarile executate, platile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate in propunerea financiara, anexa la contract.

19.2. - Pretul contractului nu se ajusteaza.

20. Asigurari

20.1. - (1) Executantul are obligatia de a incheia, inainte de inceperea lucrarilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea aparea privind lucrarile executate, utilajele, instalatiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si reprezentantii imputerniciti sa verifice, sa testeze sau sa receptioneze lucrarile, precum si daunele sau prejudiciile aduse catre terte persoane fizice sau juridice.

(2) Asigurarea se va incheia cu o agentie de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportata de catre executant din capitolul "Cheltuieli indirecte".

(3) Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, ori de cate ori i se va cere, polita sau politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

20. 2 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensatii platibile prin lege, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultand din vina achizitorului, a agentilor sau a angajatilor acestuia.

21. Subcontractanţi

21.1 - Executantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.

21.2 - (1) Executantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.

(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract.

21.3 - (1) Executantul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de executant de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contract.

(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor, dacă aceştia nu îşi îndeplinesc partea lor din contract.

21.4 - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica preţul contractului şi va fi notificată achizitorului.

22. Forta majora

22.1. - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

22.2. - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.

22.3. - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

22.4. - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.

22.5. - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

23. Solutionarea litigiilor

23.1. - Achizitorul si executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.

23.2. - Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si executantul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de catre instantele judecatoresti din Romania.

24. Limba care guverneaza contractul

24.1. - Limba care guverneaza contractul este limba romana.

25. Comunicari

25.1. - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii.

25.2. - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.

26. Legea aplicabila contractului

26.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Partile au inteles sa incheie astazi, ................, prezentul contract in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

Achizitor							Executant