APROB,

MANAGER

Conf. DR. CATALIN FLORIN CIRSTOIU

Nr…………../………………..

DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE

privind achizitia de

LUCRARI POSTCONSOLIDARE ARIPA A3 SI CORP C

(INTOCMIRE PROIECT FAZA D.E. SI EXECUTIE LUCRARI)

COD CPV: 45453000-7

71322000-1

PROCEDURA APLICATA:  CERERE DE OFERTA

SEF SERVICIU ACHIZITII

Ing. ec. Madalin Necula

INTOCMIT,

Ref. Cristian Simion

-2011-

CUPRINS:

- SECTIUNEA I – FISA DE DATE A ACHIZITIEI

- SECTIUNEA II – CAIETUL DE SARCINI

- SECTIUNEA III – FORMULARE

- SECTIUNEA IV –MODEL  ORIENTATIV DE CONTRACT

FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI

SECŢIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

I.1) DENUMIRE, ADRESĂ ŞI PUNCT(E) DE CONTACT

| Denumire oficială: SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA BUCURESTI |  |  |
| --- | --- | --- |
| Adresă: Str. Splaiul Independentei, nr.169, sector 5 |  |  |
| Localitate: Bucuresti | Cod poştal: 050098 | Ţara: Romania |
| Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii În atenţia: Ref. Cristian Simion | Telefon: 021.314.15.00 |  |
| E-mail: achizitiipublice.suub@gmail.com | Fax: 021.314.15.00 |  |
| Adresa/ele de internet (dacă este cazul): Adresa sediului principal al autorităţii contractante (URL): www.suub.ro Adresa profilului cumpărătorului (URL): www.e–licitatie.ro |  |  |

Alte informaţii pot fi obţinute la: x Punctul (punctele) de contact menţionat(e) anterior □ Altele: completaţi anexa A.I

Caietul de sarcini şi documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv şi sistemul de achiziţie dinamic) pot fi obţinute la: x Punctul (punctele) de contact menţionat(e) anterior □ Altele: completaţi anexa A.II

Ofertele sau solicitările de participare trebuie transmise la: x Punctul (punctele) de contact menţionat(e) anterior □ Altele: completaţi anexa A.III

Date limită de primire a solicitărilor de clarificări Data ……………………/ora limită …………………/adresa: Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări:

I.2) TIPUL AUTORITĂŢII CONTRACTANTE ŞI ACTIVITATEA PRINCIPALĂ (ACTIVITĂŢILE PRINCIPALE)

| x Minister sau orice altă autoritate naţională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora □ Agenţie/birou naţional sau federal □ Colectivitate teritorială □ Agenţie/birou regional sau local □ Organism de drept public □ Instituţie/agenţie europeană sau organizaţie europeană x Altele (precizaţi): UNITATE SPITALICEASCA | □ Servicii publice generale □ Apărare □ Ordine şi siguranţă publică □ Mediu □ Afaceri economice şi financiare x Sănătate □ Construcţii şi amenajări teritoriale □ Protecţie socială □ Recreere, cultură şi religie □ Educaţie □ Altele (precizaţi): ————— |
| --- | --- |
| Autoritatea contractantă acţionează în numele altor autorităţi contractante da □ nu x |  |

Sau, după caz

| □ Producere, transport şi distribuţie de gaz şi de energie termică □ Electricitate □ Prospectare şi extragere a gazului şi petrolului □ Prospectare şi extragere a cărbunelui şi a altor combustibili solizi | □ Apă □ Servicii poştale □ Servicii feroviare □ Servicii feroviare urbane, de tramvai sau de autobuz □ Activităţi portuare □ Activităţi aeroportuare |
| --- | --- |

SECŢIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) DESCRIERE

| II.1.1) Denumirea dată contractului de autoritatea contractantă |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LUCRARI POSTCONSOLIDARE ARIPA A3 SI CORP C (Intocmire proiect faza D.E si executie lucrari) |  |  |  |  |  |
| II.1.2) Tipul contractului şi locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor |  |  |  |  |  |
| a) Lucrări X | B) Produse □ |  |  | c) Servicii □ |  |
| Executare □ Proiectare şi executare X Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrări, conform cerinţelor specificate de autoritatea contractantă □ | Cumpărare □ Leasing □ Închiriere □ Închiriere cu opţiune de Cumpărare □ O combinaţie între acestea □ |  |  | Categoria serviciilor: nr. □□ |  |
| Locul principal de executare Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti Cod NUTS - RO321 | Locul principal de livrare Cod NUTS □□□□□□ |  |  | Locul principal de prestare ........................ Cod NUTS □□□□□□ |  |
| II.1.3) Procedura implică Un contract de achiziţii publice X Punerea în aplicare a unui sistem de achiziţie dinamic (SAD) □ Încheierea unui acord-cadru □ |  |  |  |  |  |
| II.1.4) Informaţii privind acordul-cadru (după caz) |  |  |  |  |  |
| Acord-cadru cu mai mulţi operatori economici □ Numărul □□□ sau, după caz, numărul maxim □□□ de participanţi la acordul-cadru preconizat |  |  |  |  |  |
| Posibilitatea de a relua competiţia cu semnatarii acordului cadru da □ nu □ Dacă DA, (se fac precizări suplimentare referitoare la modul de desfăşurare a reluării competiţiei între semnatarii unui acord-cadru) |  |  |  |  |  |
| Durata acordului-cadru: Durata în ani: □□ sau în luni: □□ Justificarea unui acord-cadru a cărui durată depăşeşte patru ani: |  |  |  |  |  |
| ......................... |  |  |  |  |  |
| Estimarea valorii totale a achiziţiilor pentru întreaga durată a acordului-cadru (după caz; numai în cifre): Valoarea estimată fără TVA: sau intervalul: între ................... şi ................... Monedă: RON .................. si .................... Monedă: EURO Frecvenţa şi valoarea contractelor care urmează să fie atribuite (dacă se cunosc): Cantitatile estimate, necesare autoritatii contractante pentru 24 de luni precum si cantitatile estimate ce pot face obiectul fiecarui contract subsecvent (ce va fi incheiat lunar, trimestrial sau pe orice perioada acoperita de disponibil bugetar) sunt prezentate in Anexa 1 a prezentei Fise de date. |  |  |  |  |  |
| II.1.5) Descrierea succintă a contractului sau a achiziţiei/achiziţiilor |  |  |  |  |  |
| LUCRARI POSTCONSOLIDARE ARIPA A3 SI CORP C (Intocmire proiect faza D.E si executie lucrari) |  |  |  |  |  |
| II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achiziţiile) |  |  |  |  |  |
|  | Vocabular principal |  |  | Vocabular suplimentar (după caz) |  |
| Obiect principal : Lucrări de reparaţii generale şi de renovare | 45453000-7 |  |  | □□□□-□ □□□□-□ □□□□-□ |  |
| Obiect(e) suplimentar(e): Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice | 71322000-1 |  |  | □□□□-□ □□□□-□ □□□□-□ □□□□-□ □□□□-□ □□□□-□ □□□□-□ □□□□-□ □□□□-□ □□□□-□ □□□□-□ □□□□-□ |  |
| II.1.7) Contractul intră sub incidenţa acordului privind contractele de achiziţii publice da □ nu x |  |  |  |  |  |
| II.1.8) Împărţire în loturi (pentru precizări privind loturile utilizaţi da □ nu X anexa B de câte ori este necesar, pentru fiecare lot în parte) Dacă da, este necesar să se depună oferte pentru (bifaţi o singură căsuţă): |  |  |  |  |  |
| un singur lot □ |  | unul sau mai multe loturi □ |  | toate loturile □ |  |
| II.1.9) Vor fi acceptate variante (oferte alternative) da □ nu x |  |  |  |  |  |

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI

II.2.1) Cantitatea totală sau domeniul (inclusiv, după caz, toate loturile şi toate opţiunile) Lucrari postconsolidare Aripa A3 si Corp C (Intocmire proiect faza DE si executie lucrari) conform Caiet Sarcini atasat. _________________________________________________________________________ După caz, Valoarea estimată fără TVA: 4.314.806,45 Monedă: RON sau intervalul: între ................... şi .................... Monedă: RON .................. si .................... Monedă: EURO

II.2.2) Opţiuni (după caz) da □ nu x Dacă da, descrierea acestor opţiuni: _____________________________ Dacă se cunoaşte, calendarul prevăzut de aplicare a respectivelor opţiuni: în luni: □□ sau în zile: □□□□ (de la data atribuirii contractului)

Numărul de prelungiri posibile (după caz): □□□ sau interval: între □□□ şi □□□ Dacă se cunoaşte, în cazul contractelor de produse sau de servicii care pot fi prelungite, calendarul prevăzut al contractelor ulterioare: în luni: □□ sau în zile: □□□□ (de la data atribuirii contractului)

II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE

Durata în luni: pana la data de 30.12.2011 sau în zile: □□□□

II.4) AJUSTAREA PREŢULUI CONTRACTULUI

II.4.1. Ajustarea preţului contractului da □ nu X

Dacă DA, se va preciza modul de ajustare a preţului contractului (în ce condiţii, când, cum, formula de ajustare aplicabilă)

SECŢIUNEA III: INFORMAŢII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE ŞI TEHNICE

III.1) CONDIŢII REFERITOARE LA CONTRACT

III.1.1) Depozite valorice şi garanţii solicitate (după caz)

III.1.1.a) Garanţie de participare da X nu □ Garanţie de participare poate fi constituita prin oricare din formele mentionate mai jos: - prin virament bancar in cont garantii SUUB –RO36TREZ7055005XXX000176 – Trezorerie Sector 5 sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, care se prezintă in original, in cuantumul si pentru perioada prevăzută in documentatia de atribuire; - prin depunerea la casieria autoritătii contractante: a) a unei file cec, cu conditia confirmării acesteia de către bancă pană la data deschiderii ofertelor; b) a sumei solicitate in numerar; In orice situatie, dovada constituirii garantiei de participare trebuie să fie prezentată cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor.” Garanţie de participare, reprezinta 1% din valoarea maxima estimata , fara TVA = 43.148 lei Perioada de valabilitate a garanţiei pentru participare trebuie să fie cel puţin egală cu perioada de valabilitate a ofertei – 60 zile. Neatasarea dovezii constituirii garantiei de participare la plicul exterior va avea drept efect respingerea ofertei in cadrul sedintei de deschidere(conf.art.33, alin.3, lit b din H.G 925/2006). In conformitate cu Art. 2781*) - (1) În măsura în care Consiliul respinge contestaţia, autoritatea contractantă va reţine contestatorului din garanţia de participare în raport cu valoarea estimată a contractului si anume 7.980 lei + 0,01% din ceea ce depăşeşte 4.200.001 lei = 7.991 lei

III.1.1.b) Garanţie de bună execuţie da X nu □ Garantie de buna executie in valoare de 5% din valoarea contractelor subsecvente incheiate - Garantia de buna executie va fi in cuantum de 5 % din valoarea fara TVA a fiecarui contract subsecvent incheiat si poate fi constituita in maxim 5 zile de la primirea contractului, prin: - instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, care se prezintă in original, in cuantumul si pentru perioada prevăzută in documentatia de atribuire; - virament bancar in cont garantii SUUB – RO36TREZ7055005XXX000176 – Trezorerie Sector 5; - depunerea la casieria autoritătii contractante: a) a unei file cec, cu conditia confirmării acesteia de către bancă in termen de maxim 5 zile de la primirea contractului semnat de catre achizitor; b) a sumei solicitate in numerar daca aceasta nu depaseste 5000 lei; c) retineri succesive a platilor partiale, caz in care operatorul economic are obligatia, in conformitatea cu prev. art. 90 alin. (3), din HG 925/2006, modificat prin HG 1045, publicata in M.O.757 / 27.10.2011, de a deschide un cont la Trezorerie. Garantia de buna executie devine anexa la contract conform Art.90 din HG 925/2006..

III.1.2) Principalele modalităţi de finanţare şi plată şi/sau trimitere la dispoziţiile relevante SURSE BUGETARE

III.1.3) Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul (după caz) ASOCIERE

III.1.4) Executarea contractului este supusă altor condiţii speciale (după caz) da □ nu X Dacă da, descrierea acestor condiţii

III.1.5. Legislaţia aplicabilă a) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare; b) Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii cu modificarile si completarile ulterioare; c) Ordinul ANRMAP nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta, d) Ordinul ANRMAP nr. 302/2011 privind aprobarea formularelor standard ale Procesului-Verbal de deschidere a ofertelor si a Raportului Procedurii, aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii e) Ordinul ANRMAP nr. 509/2011 privind formularea criteriilor de calificare si selectie.

III.2) CONDIŢII DE PARTICIPARE

| III.2.1) Situaţia personală a operatorilor economici, inclusiv cerinţele referitoare la înscrierea în registrul comerţului sau al profesiei |  |
| --- | --- |
| III.2.1.a) Situaţia personală a candidatului sau ofertantului: |  |
| Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e) (după caz): | Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor menţionate: |
| Cerinta nr. 1 Fisa de informatii generale | Modalitatea de indeplinire şi aplicabilitatea în cadrul procedurii: Completarea formularului nr. 1 |
| Cerinta nr. 2 Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta | Modalitatea de indeplinire şi aplicabilitatea în cadrul procedurii: Completarea formularului nr. 2 |
| Cerinta nr. 3 Declaratie privind eligibilitatea | Modalitatea de indeplinire şi aplicabilitatea în cadrul procedurii: Completarea formularului nr. 12A |
| Cerinta nr. 4 Declaratie privind calitatea de participant la procedura | Modalitatea de indeplinire şi aplicabilitatea în cadrul procedurii: Completarea formularului nr. 12C |
| Cerinta nr. 5 Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 | Modalitatea de indeplinire şi aplicabilitatea în cadrul procedurii: Completarea formularului nr. 12B |
| Cerinta nr. 6 Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art.69^1 din O.G.34/2006 | Modalitatea de indeplinire şi aplicabilitatea în cadrul procedurii: Conform Art.69^1din OG34/2006 Completarea Formular nr.9 din Sectiunea Formulare |
| Cerinta nr. 7 Certificat eliberat de Administratia Finantelor Publice locala din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala Certificatul fiscal va prezenta situatia obligatiilor exigibile in luna anterioara celei in care se depun ofertele. | Modalitatea de indeplinire şi aplicabilitatea în cadrul procedurii: Xerocopie semnata si stampilata de reprezentantul legal cu mentiunea “Conform cu originalul” |
| Cerinta nr. 8 Certificat eliberat de catre Directia Impozite si Taxe Certificatul fiscal va prezenta situatia obligatiilor exigibile in luna anterioara celei in care se depun ofertele. | Modalitatea de indeplinire şi aplicabilitatea în cadrul procedurii: Xerocopie semnata si stampilata de reprezentantul legal cu mentiunea “Conform cu originalul” |
| Cerinta nr. 9 Cazier Fiscal | Modalitatea de indeplinire şi aplicabilitatea în cadrul procedurii: Xerocopie semnata si stampilata de reprezentantul legal cu mentiunea “Conform cu originalul” |
| III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale |  |
| Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e) (după caz): | Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor menţionate: |
| Cerinta nr. 1 Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului, emis cu cel mult 30 de zile inainte de data deschiderii ofertelor | Modalitatea de indeplinire şi aplicabilitatea în cadrul procedurii: Xerocopie semnata si stampilata de reprezentantul legal cu mentiunea “Conform cu originalul” |
| Cerinta nr. 2 Cazier judiciar | Modalitatea de indeplinire şi aplicabilitatea în cadrul procedurii: Xerocopie semnata si stampilata de reprezentantul legal cu mentiunea “Conform cu originalul” |
| III.2.2) Capacitatea economică şi financiară |  |
| Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e) (după caz): | Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor menţionate: |
| Cerinta nr. 1 Bilantului contabil la data de 31.12.2010, vizat si inregistrat de organele competente, eventual rapoarte anuale, scrisori de bonitate din partea bancilor sau a unor societati de audit financiar si contabil recunoscute sau orice alte documente prin care ofertantul isi poate dovedi capacitatea economico-financiara | Modalitatea de indeplinire: xerocopie semnata si stampilata de reprezentantul legal cu mentiunea “Conform cu originalul” . |
| Cerinta nr. 2 Din rezultatul ultimelor 2 (doua) exercitii financiare din cele 3 (trei) declarate in Fisa de informatii generale sa reiasa o cifra de afaceri egala sau mai mare decat valoarea maxima estimata a contractului. | Modalitatea de indeplinire: Completarea formularului nr. 1 |
| III.2.3) Capacitatea tehnică şi/sau profesională |  |
| Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e) (după caz): | Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor menţionate: |
| Cerinta nr. 1 Declaratie privind lista principalelor lucrari din ultimi 5 ani | Modalitatea de indeplinire Completarea formularului 12F din care sa reiasa incheierea unui contract de lucrari de cel putin de valoare egala pentru care se vor prezenta acte doveditoare (certificat de indeplinire a obligatiilor contractuale / recomandare); |
| Cerinta nr. 2 Declaraţie privind utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de lucrari | Modalitatea de indeplinire Completarea formularului 12H |
| Cerinta nr. 3 Informaţii privind personalul angajat, personalul tehnic de specialitate şi de asigurarea calităţii | Modalitatea de indeplinire Completarea formularului 12I prezentarea de informaţii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune strict necesar pentru îndeplinirea contractului - minim: - un inginer diplomat construcţii – responsabil tehnic cu execuţia; - un inginer diplomat constructor – responsabil cu calitatea; - un arhitect; - un inginer/subinginer constructor; - un inginerr / subinginer instalatii - manager al sistemelor de management al calităţii; - manager de proiect cu atestat - responsabil managementul mediului cu certificat in domeniu - responsabil cu atributii PSI cu certificat - coordonator SSM cf HG 300/2006 - sudori atestatii ISCIR - Documentele vor fi prezentate in xerocopie semnata si stampilata de reprezentantul legal cu mentiunea “Conform cu originalul”; (se vor prezenta CV-urile acestora şi documente care să justifice calificarea, contractele de muncă sau de prestări servicii - copie cu semnătura şi ştampila de conformitate si declaratii de disponibilitate semnate in original pentru cei care nu sunt angajati cu contracte de munca. În cazul unei asocieri cerinţele privitoare la personalul de specialitate şi de asigurare a calităţii pot fi îndeplinite şi prin cumul de către grupul de operatori economici asociaţi. Ofertanţii pot prezenta şi alte documente care să le certifice competenţele profesionale şi de management. În situaţia în care din documentele solicitate a fi prezentate reiese că ofertantul se află în situaţia de a nu face dovada asigurării cu personal corespunzător, conform solicitării şi ţinând cont de toate tipurile de lucrări prevăzute a fi executate prin contract, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică. |
| Cerinta nr. 4 In cazul existentei subcontractantilor Prezentarea urmatoarelor formulare: 1.Acord de subcontractare 2.Partea sau partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora | Modalitatea de indeplinire vezi Model Acord subcontractare completarea Formularului nr. AS completarea Formularului nr. 12G |
| III.2.4) Standarde de asigurare a calităţii |  |
| Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e) (după caz): | Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor menţionate: |
| Cerinta nr. 1 Dovada implementarii si certificarii managementului calitatii conform ISO 9001:2008 sau echivalent | Modalitatea de indeplinire xerocopie semnata si stampilata de reprezentantul legal cu mentiunea “Conform cu originalul” |
| Cerinta nr. 2 Dovada implementarii si certificarii sistemul de management al mediului conform ISO 14001:2004 sau echivalent | Modalitatea de indeplinire Xerocopie semnata si stampilata de reprezentantul legal cu mentiunea “Conform cu originalul” |
| III.2.4) Contracte rezervate (după caz) da □ nu x |  |
| Contractul este rezervat unor ateliere protejate □ Contractul va fi executat numai în cadrul unor programe de ocuparea forţei de muncă protejate □ |  |

III.3) CONDIŢII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII

III.3.1) Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii da □ nu □ Dacă da precizaţi actele cu putere de lege şi actele administrative aplicabile:

III.3.2) Persoanele juridice au obligaţia să indice numele şi calificările da □ nu □ profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective

SECŢIUNEA IV: PROCEDURĂ

IV.1) TIPUL PROCEDURII

IV.1.1) Tipul procedurii

Licitaţie deschisă □

Licitaţie restrânsă □

Licitaţie restrânsă accelerată □ Justificare pentru alegerea licitaţiei accelerate:

Negociere □ Au fost deja selectaţi candidaţi da □ nu □ Dacă da, indicaţi numele şi adresa operatorilor economici selectaţi deja în secţiunea VI.3) Informaţii suplimentare

Negociere accelerată □ Justificare pentru alegerea negocierii accelerate:

Dialog competitiv □

Cerere de Oferta X

IV.1.2) Limitarea numărului de operatori economici invitaţi să prezinte oferte sau să participe (licitaţie restrânsă şi negociere, dialog competitiv) Număr de operatori economici preconizat □□□ sau Număr minim preconizat □□□ şi, după caz, număr maxim □□□ Criterii obiective de limitare a numărului de candidaţi:

IV.1.3) Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii sau al dialogului (negociere, dialog competitiv) Aplicarea unei licitaţii care să se deruleze în etape succesive pentru a da □ nu □ reduce progresiv numărul soluţiilor care trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie negociate

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE

| IV.2.1) Criterii de atribuire (bifaţi rubrica sau rubricile corespunzătoare) |  |
| --- | --- |
| Cel mai mic preţ □ |  |
| sau |  |
| Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic în ceea ce priveşte X |  |
| X criteriile menţionate în continuare (criteriile de atribuire trebuie indicate împreună cu ponderarea sau în ordine descrescătoare a priorităţii, în cazul în care nu se poate realiza ponderarea din motive demonstrabile) □ criteriile enunţate în caietul de sarcini, în invitaţia de a prezenta o ofertă sau de a participa la negociere sau în documentul descriptiv |  |
| Criterii | Pondere |
| 1. Propunerea financiara | 60% |
| Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul Pretul ofertei - se acordă punctaj astfel: a) pentru cel mai scazut dintre preturile ofertelor se acorda punctajul maxim alocat factorului de evaluare, respectiv 60 puncte; b) pentru alt pret decat cel prevazut la lit.a) se acorda astfel : P (n) = [ pret minim /pret oferta (n)]x 60 puncte Preturile care se compara in vederea acordarii punctajului sunt preturile ofertate pentru indeplinirea contractului, respectiv executia lucrarilor si prestarea serviciilor Punctajul maxim ce poate fi obtinut de un ofertant pentru propunerea financiara este de 60 puncte. |  |
| 2. Propunerea tehnica | 40% |
| Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul Ptot= (Ptel+Ppd)Pct Ptel= punctaj pentru termenul de executie al lucrarilor Ppd=punctaj termen de predare DDE - Punctaj termen necesar pentru executia lucrarilor de C+M Punctajul pentru termenul de executie va fi acordat numai daca ofertantul va prezenta o metoda concreta de obtinere a termenului de executie ofertat. Modul de determinare a acestuia se va face prin depunerea Graficului de executie propus. Punctajul aferent acestui criteriu se va exprima in zile calendaristice Punctajul aferent acestaui criteriu se acorda astfel: a) Pentru cel mai mic termen de executie a lucrarilor se acordă punctajul maxim alocat, respectiv [25] puncte; b) Pentru altă durata de executie a lucrarilor decât cea prevăzută la lit. a) se acordă puncte proporţional cu punctajul maxim acordat astfel: P durata exec.(n) = [durata minima de executie ofertata/ durata de executie (n)] x [25] puncte. Termenul de minim de executie a lucrarilor C+M – 10 zile calendaristice Termenul maxim de executie a lucrarilor C+M – 25 de zile calendaristice - Punctaj termen de predare DDE Punctajul aferent acestui criteriu se va exprima in zile calendaristice Punctajul aferent acestaui criteriu se accorda astfel: Punctajul pentru termenul de elaborare va fi acordat numai daca ofertantul va prezenta o metoda concreta de obtinere a termenului de predare ofertat. Modul de determinare a acestuia se va face prin depunerea Graficului de elaborare propus a) Pentru cea mai mica durata de elaborare a proiectelor tehnice se acordă punctajul maxim alocat, respectiv [15 ] puncte; b) Pentru altă durata de durata de elaborare a proiectelor tehnice decât cea prevăzută la lit. a) se acordă puncte proporţional cu punctajul maxim acordat astfel: P durata elaborare (n) = [durata minima de elaborare / durata de elaborare (n)] x [15] puncte. Punctajul maxim ce poate fi obtinut de un ofertant pentru propunerea tehnica este de 40 puncte Termen minim de predare DDE – 5 zile calendaristice Termen maxim de predare DDE – 10 zile calendaristice □ In cazul in care doua sau mai multe oferte, obtin acelasi puncaj, atunci in vederea departajarii si atribuirii contractului de achizitie publica, se va solicita respectivilor ofertanti pentru departajare, o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. |  |
| 3. |  |
| Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul |  |
| ............................................... |  |
| IV.2.2) Se va organiza o licitaţie electronică da □ nu x |  |
| Dacă da, informaţii suplimentare despre licitaţia electronică (după caz) |  |

IV.3) INFORMAŢII ADMINISTRATIVE

IV.3.1) Număr de referinţă atribuit dosarului de autoritatea contractantă (după caz) ..........

IV.3.2) Anunţuri publicate (anunţ publicat) anterior privind acelaşi contract da □ nu x Dacă da, Anunţ de intenţie □ Anunţ despre profilul cumpărătorului □ Numărul anunţului în JO: □□□□/S □□□-□□□□□□□ din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa) Alte publicări anterioare (după caz) □ Numărul anunţului în JO: □□□□/S □□□-□□□□□□□ din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa) Numărul anunţului în JO: □□□□/S □□□-□□□□□□□ din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa) Anunţ de intenţie Numărul şi data publicării în SEAP

IV.3.6) Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare

ES BG CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ X □ SL FI SV □ □ □ Altele: _______

IV.3.7) Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să îşi menţină oferta (în cazul unei licitaţii deschise) durata în luni: □□□ sau în zile: 60 (de la termenul limită de primire a ofertelor)

IV.4. PREZENTAREA OFERTEI

IV.4.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice

Este obligatorie întocmirea propunerii tehnice astfel încât, în procesul de evaluare, informaţiile din propunerea tehnică să permită identificarea facilă a corespondenţei cu cerinţele tehnice din caietul de sarcini. Cerinţă obligatorie: Prezentare: - Planul calităţii pentru execuţia lucrărilor (PC) Solicitat  Nesolicitat  - Procedurile tehnice de execuţie (PTE) Solicitat  Nesolicitat  - Planul propriu de protecţie a mediului (PM) Solicitat  Nesolicitat  - Planul propiu SSM Solicitat  Nesolicitat  - Grafic de executie DDE Solicitat  Nesolicitat  Pentru execuţia lucrărilor se solicită: Prezentare: - Formular C1 – ”Grafic fizic de execuţie a lucrărilor” Solicitat  Nesolicitat  - Formular C5 – ”Lista cuprinzând cantităţile de lucrări” Solicitat  Nesolicitat  - Formular C6 – ”Lista cuprinzând consumurile de resurse materiale” Solicitat  Nesolicitat  - Formular C7 – ”Lista cuprinzând consumurile cu mâna de lucru” Solicitat  Nesolicitat  - Formular C8 – ”Lista cuprinzând consumurile de ore de funcţionare a utilajelor de construcţii” Solicitat  Nesolicitat  - Formular C9 – ”Lista cuprinzând consumurile privind transporturile” Solicitat  Nesolicitat  Se vor prezenta explicit şi suficient de detaliat procedurile tehnice de executie, planul calităţii precum şi măsurile specifice şi costurile aferente pentru protecţia mediului, planul SSM.

IV.4.2. Modul de prezentare a propunerii financiare

Cerinţă obligatorie: Prezentare: - Formular nr. 10 C – „Formular de ofertă” Solicitat  Nesolicitat  Se solicită prezentarea Formularului nr. 10 C şi anexelor acestuia. Pentru execuţie se vor prezenta: - Formular C1 – ”Grafic valoric de execuţie a lucrării” Solicitat  Nesolicitat  - Formular C2 – ”Centralizator financiar al obiectelor” Solicitat  Nesolicitat  - Formular C3 – ”Centralizator financiar al categoriilor de lucrări” Solicitat  Nesolicitat  Se va depune ofertă completă. Preţul va fi exprimat în lei, cu evidenţierea TVA aferent şi, respectiv, în euro. Ofertanţii vor prezenta deviz/calculaţie de cheltuieli însoţită de desfăşurătoarele pentru materiale, manoperă, utilaje, transport, colaborări, cazare etc. întocmite amănunţit cu evidenţierea: cantităţilor, preţurilor/tarifelor unitare şi a oricăror elemente justificative. Devizul/calculaţia va prezenta toate cotele procentuale utilizate pentru: C.A.S., şomaj, F.U.A.S.S., fond de risc şi accidente, regie şi profit, precum şi formulele de calcul aferente. Calculele aritmetice se vor face cu două zecimale, cu aproximări. Toate documentele justificative vor fi certificate de ofertant prin semnare şi stampilare. Autoritatea contractanta îşi rezervă dreptul, conform legii, de a solicita orice alte clarificări cu privire la oferta depusă, astfel încât adjudecarea ofertei câştigătoare să se facă pe baza tuturor justificărilor prezentate de ofertant. 3.Termen de plata – 90 de zile de la data de primire a facturii de catre autoritatea contractanta. 4. Propunerea financiara va fi facuta in lei si euro, avand in vedere cursul euro B.N.R valabil la data de 10.10.2011.

IV.4.3. Modul de prezentare a ofertei

Autoritate contractanta : Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti Spl. Independentei, nr. 169, sector 5, Bucuresti Registratura , parter, persoana responsabila pentru inregistrare oferta : Dragomir Florentina, Stoica Olga *Data limită pentru depunerea ofertei: conform invitatiei de participare Documentele care insotesc oferta, propunerea tehnica si propunerea financiara se vor prezenta astfel: ( un singur exemplar , fara copii) I .Scrisoare de inaintare – la vedere; OBLIGATORIU- pentru a evita confuzia de a fi deschisa oferta in cadrul altei proceduri in situatia IN CARE LA ACEEASI ORA SUNT PROGRAMATE MAI MULTE SEDINTE DE DESCHIDERE A OFERTELOR. II.Scrisoare de imputernicire – la vedere; III.Garantia pentru participare – la vedere , IV.Plic sigilat A - „Documente de calificare” va contine documentele solicitate la pct. III.2 al prezentei Fise de date; V. Plic sigilat B - „Propunere tehnica” va contine documentele solicitate la pct. IV.4.1 al prezentei Fise de date; VI. Plic sigilat C - „Propunere financiara” va contine documentele solicitate la pct. IV.4.2 al prezentei Fise de date; VII.Plicurile A, B si C (care contin documentele de calificare, propunerea tehnica si propunerea financiara) vor fi introduse intr-un alt plic D, pe al carui exterior se va scrie clar si citet: Numele si adresa autoritatii contractante Inscriptia „ A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA SI ORA SPECIFICATA IN INVITATIA DE PARTICIPARE........................2011 PROCEDURA: CERERE DE OFERTA, cf. art. 124, art. 125, art. 127, din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare” – LUCRARI POSTCONSOLIDARE ARIPA A3 SI CORP C (INTOCMIRE PROIECT FAZA D.E. SI EXECUTIE LUCRARI) Daca plicul exterior nu este marcat conform cerintelor, autoritatea contractanta nu isi asuma nici o responsabilitate pentru ratacirea ofertei. Omiterea unei informatii cerute in documentele de licitatie sau prezentarea unei oferte necorespunzatoare prezinta riscuri asumate de ofertant.

SECŢIUNEA VI: INFORMAŢII SUPLIMENTARE

| VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC (după caz) da □ nu x Dacă da, precizaţi perioadele estimate de publicare a anunţurilor viitoare: ________ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finanţat din fonduri comunitare da □ nu x Dacă da, trimitere (trimiteri) la proiect(e) şi/sau program(e):_____________________ |  |  |  |
| VI.3) ALTE INFORMATII (după caz) |  |  |  |
| VI.4) CĂI DE ATAC |  |  |  |
| VI.4.1) Organismul competent pentru căile de atac |  |  |  |
| Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor |  |  |  |
| Adresă: Str. Stavropoleos, nr.6, sector 3 |  |  |  |
| Localitate: Bucuresti | Cod poştal: 030084 |  | Ţară: ROMANIA |
| E-mail: office@cnsc.ro | Telefon: 021/310.46.41 |  |  |
| Adresă Internet (URL) | Fax: 021/310.46.42 |  |  |
| Organismul competent pentru procedurile de mediere (după caz) |  |  |  |
| Denumire oficială: |  |  |  |
| Adresă: |  |  |  |
| Localitate: Bucuresti | Cod poştal: |  | Ţară: Romania |
| E-mail: | Telefon: |  |  |
| Adresă Internet (URL) | Fax: |  |  |
| VI.4.2) Utilizarea căilor de atac (completaţi rubrica VI.4.2 SAU, după caz, rubrica VI.4.3) Precizări privind termenul (termenele) de exercitare a căilor de atac: Modul de utilizare a cailor de atac: Art. 255-(1), Art. 256 - (1), si Art. 2561*) din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. "Art. 255. - (1) Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept ori într-un interes legitim printr-un act al autorităţii contractante, prin încălcarea dispoziţiilor legale în materia achiziţiilor publice, poate solicita anularea actului, obligarea autorităţii contractante de a emite un act, recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim pe cale administrativ-jurisdicţională sau în justiţie "Art. 256. - (1) În vederea soluţionării contestaţiilor pe cale administrativ-jurisdicţională, partea care se consideră vătămată are dreptul să se adreseze Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, cu respectarea prevederile art. 256^2 şi 270-271(OUG nr.19/2009). Contestatia se formuleaza in scris si trebuie sa contina datele de identificare ale contestatorului, datele de identificare ale autoritatii contractante, denumirea obiectului contractului de achizitie publica si procedura de atribuire aplicata, obiectul contestatiei,motivarea in fapt si in drept a cererii, mijloace de proba si semnatura partii sau a reprezentantului legal al persoanei juridice. Pentru acordarea de despagubiri persoana care se considera vatamata se va adresa instantei de judecata, conform prevederilor O.U.G. nr. 34/2006 , cu modificarile si completarile ulterioare, si a Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrative,cu modificarile si completarile ulterioare |  |  |  |
| VI.4.3) Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind utilizarea căilor de atac |  |  |  |
| Denumire oficială: Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti - Serviciul Achizitii |  |  |  |
| Adresă: Splaiul Independentei nr. 169 |  |  |  |
| Localitate: Bucuresti |  | Cod poştal: 050098 | Ţară: Romania |
| E-mail: achizitiipublice.suub@gmail.com |  | Telefon: 021.314.00.15 021.601.22.52 |  |
| Adresă Internet (URL) |  | Fax: 021.314.00.15 |  |

ANEXA A

ADRESE SUPLIMENTARE ŞI PUNCTE DE CONTACT

I) ADRESE ŞI PUNCTE DE CONTACT DE LA CARE SE POT OBŢINE INFORMAŢII SUPLIMENTARE

| Denumire oficială: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Adresă: |  |  |
| Localitate: | Cod poştal: | Ţară: |
| Punct(e) de contact: În atenţia: |  | Telefon: |
| E-mail: |  | Fax: |
| Adresă Internet (URL): |  |  |

II) ADRESE SI PUNCTE DE CONTACT DE LA CARE SE POT OBTINE CAIETUL DE SARCINI SI DOCUMENTELE SUPLIMENTARE (INCLUSIV DOCUMENTELE PRIVIND UN DIALOG COMPETITIV SAU UN SISTEM DE ACHIZITIE DINAMIC)

| Denumire oficială: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Adresă: |  |  |
| Localitate: | Cod poştal: | Ţară: |
| Punct(e) de contact: În atenţia: |  | Telefon: |
| E-mail: |  | Fax: |
| Adresă Internet (URL): |  |  |

III) ADRESE SI PUNCTE DE CONTACT LA CARE TREBUIE EXPEDIATE OFERTELE/CERERILE DE PARTICIPARE

| Denumire oficială: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Adresă: |  |  |
| Localitate: | Cod poştal: | Ţară: |
| Punct(e) de contact: În atenţia: |  | Telefon: |
| E-mail: |  | Fax: |
| Adresă Internet (URL): |  |  |

ANEXA B

INFORMAŢII PRIVIND LOTURILE

LOT NR. 			DENUMIRE  -

| 1) DESCRIERE SUCCINTĂ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN PRIVIND ACHIZIŢIILE PUBLICE) |  |  |
|  | Vocabular principal | Vocabular suplimentar (după caz) |
| Obiect principal | □□.□□.□□.□□-□ | □□□□-□ □□□□-□ |
| Obiect(e) suplimentar(e) | □□.□□.□□.□□-□ □□.□□.□□.□□-□ □□.□□.□□.□□-□ □□.□□.□□.□□-□ | □□□□-□ □□□□-□ □□□□-□ □□□□-□ □□□□-□ □□□□-□ □□□□-□ □□□□-□ |
| 3) CANTITATE SAU DOMENIU ( Dupa caz )Valoarea estimată fără TVA (numai în cifre): sau intervalul: între .................. şi .................... Monedă: RON .................. si .................... Monedă: EURO |  |  |
| 4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE/DE FINALIZARE (după caz) Durata în luni: □□ sau în zile: □□□□ |  |  |
| 5) INFORMAŢII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE (inclusiv cele referitoare la garanţia de participare) |  |  |

SECTIUNEA III

FORMULARE

Formular nr. 1

CANDIDATUL/OFERTANTUL

_____________________

(denumirea/numele)

INFORMATII GENERALE

1. Denumirea/numele:

2. Reprezentant legal:

3. Codul fiscal:

4. Adresa sediului central:

5. Telefon:

Fax:

E-mail:

Telefon mobil responsabil de contract:

6. Certificatul de inmatriculare/inregistrare _________________________________       (numarul, data si locul de inmatriculare/inregistrare)

7. Obiectul de activitate, pe domenii: _________________________________

(in conformitate cu prevederile din statutul propriu)

8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: ________________

(adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare)

9. Principala piata a afacerilor:

10. Cont trezorerie:

11. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

_________________________________________________________________________

Cifra de afaceri anuala                             Cifra de afaceri anuala

Anul                                                                    la 31 decembrie                                       la 31 decembrie

(mii lei)                                                (echivalent euro)

_________________________________________________________________________

1.

_________________________________________________________________________

2.

_________________________________________________________________________

3.

_________________________________________________________________________

Media anuala:

__________________________________________________________________

Candidat/ofertant,

_______________

(semnatura autorizata)

Formular nr. 2

CERTIFICAT
de participare la licitaţie cu ofertă independentă

I. Subsemnatul/Subsemnaţii, ........................., reprezentant/reprezentanţi legali al/ai ............................................., întreprindere/asociere care va participa la procedura de achiziţie publică organizată de ........................................, în calitate de autoritate contractantă, cu nr. .................................... din data de ...............................,

certific/certificăm prin prezenta că informaţiile conţinute sunt adevărate şi complete din toate punctele de vedere.

II. Certific/Certificăm prin prezenta, în numele .........................................., următoarele:

1. am citit şi am înţeles conţinutul prezentului certificat;

2. consimt/consimţim descalificarea noastră de la procedura de achiziţie publică în condiţiile în care cele declarate se dovedesc a fi neadevărate şi/sau incomplete în orice privinţă;

3. fiecare semnătură prezentă pe acest document reprezintă persoana desemnată să înainteze oferta de participare, inclusiv în privinţa termenilor conţinuţi de ofertă;

4. în sensul prezentului certificat, prin concurent se înţelege oricare persoană fizică sau juridică, alta decât ofertantul în numele căruia formulăm prezentul certificat, care ofertează în cadrul aceleiaşi proceduri de achiziţie publică sau ar putea oferta, întrunind condiţiile de participare;

5. oferta prezentată a fost concepută şi formulată în mod independent faţă de oricare concurent, fără a exista consultări, comunicări, înţelegeri sau aranjamente cu aceştia;

6. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte preţurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenţia de a oferta sau nu la respectiva procedură sau intenţia de a include în respectiva ofertă elemente care, prin natura lor, nu au legătură cu obiectul respectivei proceduri;

7. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte calitatea, cantitatea, specificaţii particulare ale produselor sau serviciilor oferite;

8. detaliile prezentate în ofertă nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent înainte de momentul oficial al deschiderii publice, anunţată de contractor.

III. Sub rezerva sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare, declar/declarăm că cele consemnate în prezentul certificat sunt adevărate şi întrutotul conforme cu realitatea.

Ofertant, ........................ Data Reprezentant/Reprezentanţi legali (semnături)

Formular AA

ACORD DE ASOCIERE

Noi, părţi semnatare:

1. ……………………………………………………………………….......................

(denumirea, sediul, C.U.I., O.R.C., reprezentant legal)

2.  …………………………………………………………………………...................

(denumirea, sediul, C.U.I., O.R.C., reprezentant legal)

3.  …………………………………………………………………………...................

(denumirea, sediul, C.U.I., O.R.C., reprezentant legal)

4.  …………………………………………………………………………...................

(denumirea, sediul, C.U.I., O.R.C., reprezentant legal)

ne asociem pentru a realiza în comun contractul de lucrări ………… (denumirea contractului), după cum urmează:

- Activităţi economice ce se vor realiza în comun …………………………………

- Contribuţia fiecărei părţi la realizarea sarcinilor economice comune, convenite .....

- Condiţii de administrare şi de conducere a asociaţiei …………………………….

- Modalitatea de împărţire a rezultatelor activităţii economice desfăşurate …………..

- Clauzele încetării asociaţiei şi modul de împărţire a rezultatelor lichidării …………

- Repartizarea fizică, valorică şi procentuală preluate de fiecare asociat pentru îndeplinirea contractului supus licitaţiei ……………………………………..................

- Liderul asociaţiei ………………………………………………………………………

- Alte clauze ……………………………………………………………………………..

Liderul asociaţiei

………………….

(denumirea)

L. S.

Asociat A				Asociat B				Asociat C

………………….			      …………………...		      …………………

(denumirea)			           (denumirea)			         (denumirea)

L. S.				  L. S.				            L. S.

Note:

- Se prezintă acordul de asociere încheiat cu toţi asociaţii, din care să rezulte lucrările care se execută de fiecare asociat, precum şi valoarea ce revine fiecărui asociat

- În cazul asociaţiei câştigătoare a licitaţiei, acordul de asociere va fi legalizat potrivit legii şi va constitui parte integrantă a contractului de achiziţie publică.

Formular nr. 12 A

# Operator economic

…………………..

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ……………………………………….... (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate  faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 180 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi / sau spălare de bani.

De asemenea, declar că la prezenta procedură nu particip în două sau mai multe asocieri de operatori economici, nu depun candidatură/ofertă individuală şi o altă candidatură/ofertă comună, nu depun ofertă individuală, fiind nominalizat ca subcontractant ca subcontractant în cadrul altei oferte

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispunem.

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ………………… (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei).

Data completării: …………………

Operator economic,

...............................

(semnătură autorizată)

Formular  nr. 12 B

# Operator economic

…………………..

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.           181 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006

Subsemnatul(a)................................................................................................................. [operatorului economic-peroana juridică], în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de............................................................................................................................................. pentru achizitia de ......................................................................................................................................... codul CPV: ........................................., la data de ...............................organizată de INCDMI Cantacuzino, declar pe proprie răspundere că:

a)      am intrat, sau nu am intrat in faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul - sindic

- ABROGATA DE OUG 76/2010

- mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care este stabilit până la data solicitată.................

c^1) în ultimii 2 ani mi-am îndeplinit sau nu mi-am a îndeplinit în mod defectuos obligaţiile contractuale, din motive imputabile mie, fapt care a produs sau este de natură să producă grave prejudicii beneficiarilor acestuia;

- nu am fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională.

Autoritatea contractantă are dreptul de a exclude dintr-o procedură pentru atribuirea contractului de achiziţie publică orice ofertant/candidat care se află sau face obiectul, în oricare dintre situaţiile de mai sus, ori daca :

e) prezintă informaţii false sau nu prezintă informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă, în legătură cu situaţia proprie aferentă cazurilor prevăzute la lit. a) - d).

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Operator economic,

......………………….

(semnatura autorizată

Data completării: …………...

Operator Economic                                                                                                    Formular Nr. 9

..........................

(denumirea)

DECLARAŢIE privind neincadrarea in prevederile art. 691

1. Subsemnatul/a……………..................……........…, în calitate de ……............………………. (ofertant/candidat/ofertant asociat/subcontractant), la…………………………, în temeiul art. 691 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice  şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, declar pe proprie răspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii si a excluderii din procedura de atribuire, următoarele:

- nu am drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere sau de supervizare şi/sau acţionari ori asociaţi, persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea incusiv, ce deţin funcţii de decizie în cadrul Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti

- nu sunt implicat în relaţii comerciale, astfel cum sunt prevăzute la art. 69 lit a) din OUG nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, cu persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti

2. Subsemnatul/a………………………….…. declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie publică.

3. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare.

4. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ...................................... .................................... cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

(denumirea şi adresa autorităţii contractante)

Data completarii:

Operator economic,

.....................................

(semnatura autorizata)

Formular nr. 12 C

# Operator economic

…………………..

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURĂ

- Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ..................................................… (denumirea operatorului economic), declar pe propria raspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică ....................................… (se menţionează procedura), având ca obiect ...................................................… (denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV), la data de …......................... (zi/lună/an), organizată de ..................................… (denumirea autorităţii contractante), particip şi depun ofertă:

  - în nume propriu;

  - ca asociat în cadrul asociaţiei ..................................................................…;

  - ca subcontractant al .................................................................................….

(Se bifează opţiunea corespunzătoare)

- Subsemnatul declar că:

  - nu sunt membru al nici unui grup sau reţele de operatori economici;

  - sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei lista cu date de recunoaştere o prezint în anexă.

(Se bifează opţiunea corespunzătoare)

- Subsemnatul declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achizitie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie publică.

- De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

- Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai …................................................. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Data completării: ………………..

Operator economic,

…………………

(semnătură autorizată)

# Formular nr. 12 F

# Operator economic

…………………..

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR

LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMII 5 ANI

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al … (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai … (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legatură cu activitatea noastra.

Data completării: …

# Operator economic,

…………………..

(semnătură autorizată)

# Formular nr. 12 F - Anexă

# Operator economic

…………………..

(denumirea/numele)

| Nr. crt. | Obiectul contractului | Codul CPV | Denumirea / numele beneficiarului / clientului Adresa | Calitatea prestatorului *) | Preţul total al contractului (fără TVA) | Procent îndeplinit de prestator (%) | Cantitatea (UM) | Perioada de derulare a contractului **) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Data completării: 												Operator economic,

…………………..

(semnătură autorizată)

------------

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat; subcontractant.

**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a lucrărilor.

Formular nr. 12 F - 1

Operator economic

(denumirea/numele)

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ

| - Denumirea şi obiectul contractului: Numărul şi data contractului: |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Denumirea/numele beneficiarului/clientului: Adresa beneficiarului/clientului: Ţara: |  |  |
| - Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: (se bifează opţiunea corespunzătoare) - contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie) - contractant asociat - subcontractant |  |  |
| - Valoarea contractului | exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul | exprimată în echivalent euro |
| a) iniţială (la data semnării contractului) |  |  |
| b) finală (la data finalizării contractului) |  |  |
| - Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: |  |  |
| - Durata de execuţie a lucrării (luni): a) contractată – termen PIF _______ luni b) efectiv realizată – PIF _______ luni c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de adiţionale încheiate cu beneficiarul: |  |  |
| - Numărul şi data procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: |  |  |
| - Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul verbal de recepţie: |  |  |
| - Alte aspecte relevante prin care ofertantul/candidatul îşi susţine experienţa similară cu referire în mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în contract: |  |  |

Operator economic,

(semnătură autorizată)

*) se completează fişe distincte pentru fiecare contract, care vor fi confirmate, la cererea comisiei de evaluare, prin prezentarea contractului respectiv

Formular R_C

…………………….

(Antetul beneficiarului lucrării/contractului)

RECOMANDARE

În legătură cu participarea … (Denumirea/numele operatorului economic), cu sediul în … (Sediul/Adresa operatorului economic), la licitaţii publice, ca urmare a colaborării şi derulării unor contracte, suntem în măsură să vă facem cunoscut următoarele:

Numita societate a derulat cu societatea noastră următoarele contracte:

Denumirea contractului     Contract	Valoare        Data începerii    Data finalizării     Observaţii

Nr./data	contract          contractului	contractului

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Apreciem calificativul execuţiei contractului, din punct de vedere al calităţii fiind

FOARTE BUN	BUN		SATISFĂCĂTOR		NESATISFĂCĂTOR

Pe parcursul derulării contractului au / nu au fost înregistrate:

- Neconformităţi în îndeplinirea contactului

- Caz de accident tehnic produs din vina exclusivă a prestatorului de servicii/executantului, datorită încălcării normelor tehnice şi a legislaţiei în vigoare privind calitatea lucrărilor executate

- Recepţii amînate datorită nerespectării parametrilor de calitate

- Recepţii respinse datorită nerespectării parametrilor de calitate

Alte precizări: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Prezentul document are caracter de recomandare şi este eliberat pe baza datelor înregistrate în cadrul unităţii noastre.

Conducătorul beneficiarului,

…………………….

(Semnătură autorizată)

L.S.

# Formular nr. 12 G

# Operator economic

…………………..

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND PARTEA / PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE SUBCONTRACTANŢI ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ............................................................… (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că  datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul  declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ............................................................… (denumirea şi adresa autorităţii contractante), cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legatură cu activitatea noastră.

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ………………… (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completării: …………………

Operator economic,

...............................

(semnătură autorizată)

Formular nr. 12 G - Anexă

# Operator economic

…………………..

(denumirea/numele)

LISTA CUPRINZÂND SUBCONTRACTANŢII

| Nr. crt. | Denumire subcontractant | Partea / părţile din contract ce urmează a fi subcontractate | Acord subcontractor cu specimen de semnătură |
| --- | --- | --- | --- |

Data completării: ………………………..

# Operator economic

…………………..

(semnătură autorizată)

Formular AS

ACORD DE SUBCONTRACTARE

La contractul de achiziţie publică ce se va încheia între  ……......................................

(denumirea autorităţii contractante)

şi ………………........................................... privind execuţia ……………………………………

(denumire ofertant)

………………………………………………………………………………………………………

(denumirea contractului de achiziţie publică)

1. Părţi semnatare

Acest acord de subcontractare este încheiat între:

1.  ………………………………………………………………………….............................

(denumirea, sediul, C.U.I., O.R.C., reprezentant legal)

denumit/ă în continuare contractant/antreprenor general

şi

2.  ………………………………………………………………………….............................

(denumirea/numele, sediul/adresa, C.U.I., O.R.C., reprezentant legal)

denumit/ă în continuare subcontractant/subantreprenor.

2. Obiectul acordului de subcontractare

Obiectul prezentului acord de subcontractare îl reprezintă execuţia de către subcontractant a următoarelor categorii de lucrări:

- ……………………………………………………………………………………………….

- ……………………………………………………………………………………………….

- ……………………………………………………………………………………………….

în cadrul contractului de achiziţie publică având ca obiect  ………………………………………………………………………………………………………

(denumirea contractului de achiziţie publică)

pe care contractantul general îl va încheia cu autoritatea contractantă.

3. Valoarea lucrărilor executate de subcontractant

Valoarea lucrărilor ce vor fi executate de către subcontractant, conform ofertei depuse, este de ………………………. lei (fără TVA), reprezentând ……….. % din valoarea totală a ofertei şi implicit, din valoarea totală a contractului de achiziţie publică.

4. Durata de execuţie a lucrărilor executate de subcontractant

Durata de execuţie a lucrărilor ce fac obiectul prezentului acord de subcontractare va fi stabilită în conformitate cu graficul de execuţie a contractului de achiziţie publică.

La încheierea contractului de subcontractare graficul de execuţie a lucrărilor se va constitui ca anexă a contractului de subcontractare.

5. Durata de garanţiei de bună execuţie a lucrărilor executate de subcontractant

Durata garanţiei de execuţie a lucrărilor ce fac obiectul prezentului acord de subcontractare va fi ….. luni, de la data semnării procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, corespunzător duratei garanţiei de bună execuţie a contractului de achiziţie publică încheiat între contractantul general şi autoritatea contractantă.

6. Alte clauze

Subcontractantul/subantreprenorul se angajează faţă de contractantul/antreprenorul general cu aceleaşi obligaţii şi responsabilităţi pe care contractantul/antreprenorul general le are faţă de autoritatea contractantă conform contractului de achiziţie publică având ca obiect …………………………………………………………………………………………………

(denumirea contractului de achiziţie publică)

Prezentul acord de subcontractare a fost încheiat astăzi ……………………………, în trei exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte şi un exemplar original ce va fi depus împreună cu oferta.

Contractant general/antreprenor general	Subcontractant/subantreprenor

………………………….…….		……… ………..………………...

(denumirea)			          		 (denumirea)

………………………….…….		……… ………..………………...

(reprezentant legal)			          	 (reprezentant legal)

L. S.						  L. S.

----------

Notă:

În cazul în care oferta depusă este desemnată câştigătoare a licitaţiei, acordul de subcontractare va fi legalizat potrivit legii şi va constitui parte integrantă a contractului de subcontractare ce se va încheia între contractant/antreprenor general şi subcontractant/subantreprenor.

# Formular nr. 12 H

# Operator economic

…………………..

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

PRIVIND UTILAJELE, INSTALAŢIILE, MIJLOACELE DE TRANSPORT, ECHIPAMENTELE TEHNICE DE CARE DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU ÎNDEPLINIREA CORESPUNZĂTOARE A CONTRACTULUI DE LUCRĂRI

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al … (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că  datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul  declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai … (denumirea şi adresa autorităţii contractante), cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legatură cu activitatea noastră.

Data completării: …

# Operator economic,

…………………..

(semnătură autorizată)

# Formular nr . 12 H - Anexă

# Operator economic:

…………………..

(denumirea/numele)

LISTA

cuprinzând cantitaţile de utilaje, instalaţii, mijloace de transport, echipamente tehnice, alte mijloace fixe

| Nr. crt. | Denumire utilaj / echipament / instalaţie | U.M. | Cantitate | Forma de deţinere |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Proprietate | În chirie |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |

Data completării: ...

# Operator economic

…………………..

(semnătură autorizată)

# Formular nr . 12 I

# Operator economic

…………………..

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

PRIVIND EFECTIVUL MEDIU ANUAL AL PERSONALULUI ANGAJAT

ŞI AL CADRELOR DE CONDUCERE

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al … (denumirea/numele şi sediul candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că  datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul  declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai … (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legatură cu activitatea noastră.

|  | Anul 2…. | Anul 2…. | Anul 2….. |
| --- | --- | --- | --- |
| Personal angajat |  |  |  |
| din care: Personal de conducere |  |  |  |

Anexez la declaratie CV-urile personalului de conducere, precum şi ale personalului responsabil pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică.

Data completării: ...

# Operator economic

…………………..

(semnătură autorizată)

Anexă - Formular nr. 12 I

# Operator economic:

…………………..

(denumirea/numele)

INFORMAŢII

PRIVIND

ASIGURAREA CU PERSONAL DE SPECIALITATE

pentru

îndeplinirea contractului

Domeniul					Numele şi prenumele			Studii

A. La sediul central al firmei ofertante

1. Conducerea generală

a) Director General											b) Director Economic

c) Director Tehnic											d) Director Comercial

2. Personal cu studii tehnice

3. Personal cu studii economice

B. Personal de specialitate necesar pentru îndeplinirea contractului:

a)	Responsabil/Manager de contract

b)	Responsabil tehnic cu execuţia (RTE)

c)	Responsabil cotrol calitate (CQ)

d)	Inginer …

e)	Inginer …

…

k)	Deservenţi utilaje

l)	Conducători auto

m)	Zidari

n)	Dulgheri

…

z)	etc.

Data completării:

Ofertant,

……………………….

# Formular DPM

# Operator economic

…………………..

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND RESPECTAREA OBLIGAŢIILOR

REFERITOARE LA:

CONDIŢIILE DE MUNCĂ ŞI DE PROTECŢIA MUNCII / PROTECŢIA MEDIULUI

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ……………………………………….... (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, în conformitate cu art. 34 alin. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006 că, la elaborarea ofertei, s-a ţinut cont de obligaţiile referitoare la respectarea condiţiilor de muncă şi a normelor de protecţia muncii şi PSI ce se impun a fi respectate în execuţia lucrărilor, precum şi a obligaţiilor referitoare la respectarea legislaţiei în vigoare privind protecţia mediului.

Subsemnatul  declar că ne angajăm faţă de autoritatea contractantă că, pe tot parcursul execuţiei contractului de lucrări,  vor fi respectate normele de protecţia muncii şi PSI în vigoare, precum şi obligaţiile legale în vigoare privind protecţia mediului.

Subsemnatul  declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Data completării: …………………

Operator economic,

...............................

(semnătură autorizată)

Formular C1

Ofertant:

…………………….

(denumirea/numele)

GRAFIC FIZIC ŞI VALORIC DE EXECUŢIE A LUCRĂRII

| Nr. crt. | Grupa de obiecte/ denumirea obiectului | U.M. | Cantitate | Anul I |  |  | … | Anul n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Luna |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. | 2. | 3. | … | n |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | D.D.E. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Organizare de şantier |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Obiect 01 categoria de lucrări: ........................................................... ........................................................... |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Obiect 02 categoria de lucrări: ........................................................... ........................................................... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obiect … categoria de lucrări: ........................................................... ........................................................... |  |  |  |  |  |  |  |

Ofertant,

............................

(semnătura autorizată)

L.S

Formular C2

Ofertant:

…………………….

(denumirea/numele)

CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL OBIECTELOR

| Nr. crt. | Grupa de obiecte / denumirea obiectului | Valoarea (exclusiv TVA) - lei - | din care: C+M | din care (după caz): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Contractantul conducător (Liderul asociaţiei) |  | Asociaţi |  |  |  | Subcontractanţi |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Asociatul 1: ................ |  | Asociatul n: ................ |  | Subcontractantul 1: ...................... |  | Subcontractantul n: ...................... |  |
|  |  |  |  | Total | C+M | Total | C+M | Total | C+M | Total | C+M | Total | C+M |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Proiectare (numai în cazul în care obiectul contractului cuprinde atât proiectarea, cât şi execuţia lucrării) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Amenajarea terenului 2.1 ............................. ............................. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Amenajări pentru protecia mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor 3.1 ............................. ............................. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Realizarea infrastructurii (reţele de racord, utilităţi exterioare incintei) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Investiţia (lucrarea de bază) 5.1 Obiect 01 ........... ............................. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Organizare de şantier |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total valoare (exclusiv TVA) - lei - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total valoare Euro 1 Euro = ... lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Taxa pe Valoarea Adăugată - lei - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL (inclusiv TVA) - lei - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Lucrarea se încadrează în grupa ................... (ofertantul precizează grupa IIA sau IIB, după caz)

Proiectant,	 											Ofertant,

...................												..................

(semnătură autorizată)										    (semnătură autorizată)

L.S.													L.S.

PRECIZARE:

Proiectantul va răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 şi 1, având în vedere respectarea structurii aprobate pentru devizul general; în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât şi execuţia uneia sau mai multor lucrări de construcţii, responsabilitatea completării coloanelor 0 şi 1 revine ofertantului.

1) Reprezintă partea din contract, calculată ca o cotă procentuală din preţul total, care urmează să fie îndeplinită de persoanele juridice române.

Formular C3

Ofertant:

…………………….

(denumirea/numele)

CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCRĂRI

| Nr. crt. | Categoria de lucrări | Valoarea (exclusiv TVA) lei | din care (după caz): |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Contractantul conducător (Liderul asociaţiei) | Asociaţi |  | Subcontractanţi |  |
|  |  |  |  | Asociatul 1: ................ | Asociatul n: ................ | Subcontractantul 1: ...................... | Subcontractantul n: ...................... |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | Clădiri şi construcţii speciale, instalaţii aferente construcţiilor şi reţele de utilităţi în incintă |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ts Terasamente |  |  |  |  |  |  |
| 2. | C Construcţii |  |  |  |  |  |  |
| ... | .................................... |  |  |  |  |  |  |
| n | M Montaj utilaje tehnologice, inclusiv reţelele aferente |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL I |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Procurare: - Utilaje şi echipamente tehnologice, cu montaj - Utilaje şi echipamente de transport - Dotări, inclusiv utilaje şi echipamente independente cu durată mare de serviciu |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL II |  |  |  |  |  |  |  |
| Total valoare (exclusiv TVA) – lei - |  |  |  |  |  |  |  |
| Total valoare Euro 1 Euro = ... lei |  |  |  |  |  |  |  |
| Taxa pe Valoarea Adăugată lei |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL (inclusiv TVA) – lei - |  |  |  |  |  |  |  |

Proiectant,	 											Ofertant,

...................												..................

(semnătură autorizată)										(semnătură autorizată)

L.S.													L.S.

PRECIZARE:

1. Proiectantul va răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 şi 1, având în vedere respectarea structurii aprobate pentru devizul general; în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât şi execuţia uneia sau mai multor lucrări de construcţii, responsabilitatea completării coloanelor 0 şi 1 revine ofertantului.

Formular C5

LISTA

cuprinzând cantităţile de lucrări

Obiectul ........................

Categoria de lucrări ............

| Nr. crt. | Capitolul de lucrări | U.M. | Cantitatea | Preţul unitar: - materiale - manoperă - utilaj - transport Total a) + b) + c) + d) | Material [3 x 4a] | Manoperă [3 x 4b] | Utilaj [3 x 4c] | Transport [3 x 4d] | TOTAL [3 x 4] sau [5 + 6 + 7 + 8] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SECȚIUNEA TEHNICĂ |  |  |  | SECŢIUNEA FINANCIARĂ |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Capitol de lucrare 1.1 Subcapitol .............................. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Capitol de lucrare 2.1 Subcapitol .............................. 2.2 Subcapitol |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n. | Capitol de lucrare n.1 Subcapitol .............................. n.2 Subcapitol n.n Subcapitol |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  | M | m | U Din care: - Vut termice (valoarea aferentă pentru utilaje termice) - Vut electrice (valoarea aferentă pentru utilaje electrice) U = Vut termice + Vut electrice | t | T |
| Alte cheltuieli directe: - CAS - şomaj - sănătate - fond de risc - alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate: - ............................. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CHELTUIELI DIRECTE: |  |  |  |  | Mo | mo | Uo | to | To |
| Cheltuieli indirecte = To x ... % |  |  |  |  |  |  |  |  | Io |
| Profit = (To + Io) x ... % |  |  |  |  |  |  |  |  | Po |
| TOTAL GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |  | Vo = To + Io + Po |

Ofertant,

..........................

PRECIZĂRI:

1. Cheltuielile directe sunt constituite din următoarele:

M - cheltuieli aferente consumurilor de resurse materiale, în care se cuprinde valoarea materialelor calculată cu preţurile de la furnizori, fără T.V.A.; în cazul materialelor care provin din import valoarea acestora trebuie să includă şi orice taxe şi comisioane plătibile la frontieră (taxe vamale, comisioane vamale etc.);

m - cheltuieli aferente consumurilor cu mâna de lucru, în care se cuprinde valoarea manoperei muncitorilor direct productivi;

U - cheltuieli aferente consumurilor cu utilajele de construcţii, în care se cuprinde valoarea rezultată din totalul orelor de funcţionare a utilajelor respective şi din tariful mediu orar corespunzător funcţionării;

t - cheltuieli aferente consumurilor privind transporturile, în care se cuprind:

a) valoarea transporturilor auto, CF, navale, ale materialelor, prefabricatelor, confecţiilor etc. de la producător sau furnizor la depozitul intermediar, precum şi de la depozitul intermediar la locul de punere în operă în raza de acţiune a mijloacelor de ridicat, inclusiv taxele aferente acestor transporturi;

b) valoarea transporturilor cu utilajele de construcţii de la baza de utilaje la punctul de lucru şi retur;

c) valoarea transporturilor tehnologice, în măsura în care acestea nu sunt cuprinse în articole distincte (transport de pământ, beton, mortar, moloz rezultat din demolări).

2. Articolele sau cantităţile de lucrări, precum şi utilajele sau echipamentele funcţionale, necuprinse în listele cuprinzând cantităţile de lucrări, respectiv în listele de procurare, ale documentaţiei pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, dar care, ca urmare a analizării de către ofertanţi a proiectului tehnic, se dovedesc necesare pentru execuţia lucrării, vor fi aduse la cunoştinţă autorităţii contractante, care, în cazul însuşirii observaţiilor respective, are obligaţia de a transmite în scris tuturor ofertanţilor completările sau modificările stabilite.

3. Cheltuielile indirecte vor cuprinde şi contravaloarea primelor de asigurare solicitate în condiţiile de contractare.

Formular C6

Ofertant:

…………………….

(denumirea/numele)

LISTA

cuprinzând consumurile de resurse materiale 1)

| Nr. crt. | Denumirea resursei materiale | U. M. | Consumurile cuprinse în ofertă | Preţul unitar (exclusiv TVA) - lei - | Valoarea (exclusiv TVA) - lei - (col.3 x col.4) | Furnizorul | Greutatea (tone) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | ................................................... | ........... | ............................ | .......................... | .............................. | .................. | ........................ |
| 2. | ................................................... | ........... | ............................ | .......................... | .............................. | .................. | ........................ |
| 3. | ................................................... | ........... | ............................ | .......................... | .............................. | .................. | ........................ |
| ... | ................................................... | ........... | ............................ | .......................... | .............................. | .................. | ........................ |
|  | Resurse nenominalizate (cel mult 20 % din valoarea totală a resurselor materiale) | - | - | - | .............................. | - | ........................ |
| TOTAL Σ M: |  |  |  | lei: |  |  |  |
|  |  |  |  | euro: |  |  |  |

Ofertant,

............................

(semnătura autorizată)

1) Lista se întocmeşte pentru consumurile de resurse materiale necesare pentru îndeplinirea întregului contract de lucrări; ofertantul are obligaţia de a prezenta listele cuprinzând consumurile de resurse materiale, grupate pe categorii de lucrări, numai dacă acest lucru este precizat în Fişa de Date a Achiziţiei sau la solicitarea comisiei de evaluare şi fără a mai calcula echivalentul în euro pentru totalul rezultat.

Formular C7

Ofertant:

…………………….

(denumirea/numele)

LISTA

cuprinzând consumurile cu mâna de lucru 1)

| Nr. crt. | Denumirea meseriei | Consumurile (om/ore) cu manopera directă | Tariful mediu - lei/oră - | Valoarea (exclusiv TVA) - lei - (col.2 x col.3) | Procentul 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | ...................................... | ............... | ............... | ............... | ............... |
| 2. | ...................................... | ............... | ............... | ............... | ............... |
| 3. | ...................................... | ............... | ............... | ............... | ............... |
| ... | ...................................... | ............... | ............... | ............... | ............... |
| TOTAL Σ m: |  | ............... | ............... | lei: .................. | ............... |
|  |  |  |  | euro: ............... |  |

Lucrarea se încadrează în grupa …………………. (se precizează grupa IIA sau IIB, după caz)

Ofertant,

(semnătura autorizată)

1) Lista se întocmeşte pentru consumurile cu mâna de lucru necesare pentru îndeplinirea întregului contract de lucrări; ofertantul are obligaţia de a prezenta listele cuprinzând consumurile cu mâna de lucru, grupate pe categorii de lucrări, numai dacă acest lucru este precizat în Fişa de date a achiziţiei sau la solicitarea comisiei de evaluare şi fără a mai calcula echivalentul în euro pentru totalul realizat.

2) Reprezintă remuneraţia aferentă mânii de lucru formate din cetăţeni români, calculată ca o cotă procentuală din valoarea totală a consumurilor cu mâna de lucru.

Formular C8

Ofertant:

…………………….

(denumirea/numele)

LISTA

cuprinzând consumurile de ore de funcţionare a utilajelor de construcţii 1)

| Nr. crt. | Denumirea utilajului de construcţii | Consumurile - ore de funcţionare - | Tariful orar - lei/oră de funcţionare - | Valoarea (exclusiv TVA) - lei - (col.2 x col.3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | ...................................... | ............... | ............... | ............... |
| 2. | ...................................... | ............... | ............... | ............... |
| 3. | ...................................... | ............... | ............... | ............... |
| ... | ...................................... | ............... | ............... | ............... |
| TOTAL Σ m: |  | ............... | ............... | lei: .................. |
|  |  |  |  | euro: ............... |

Ofertant,

............................

(semnătura autorizată)

L.S

1) Lista se întocmeşte pentru consumurile de ore de funcţionare a utilajelor necesare pentru îndeplinirea întregului contract de lucrări; ofertantul are obligaţia de a prezenta listele cuprinzând consumurile de ore de funcţionare a utilajelor, grupate pe categorii de lucrări, numai dacă acest lucru este precizat în Fişa de date a achiziţiei sau la solicitarea comisiei de evaluare şi fără a mai calcula echivalentul în euro pentru totalul realizat.

Formular C9

Ofertant:

…………………….

(denumirea/numele)

LISTA

cuprinzând consumurile privind transporturile 1)

| Nr. crt. | Tipul de transport | Elemente rezultate din analiza lucrărilor ce urmează să fie executate |  |  | Tariful unitar - lei/t x km - | Valoarea (exclusiv TVA) - lei - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | tone transportate | km parcurşi | ore de funcţionare |  |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Transport auto (total), din care, pe categorii - ..................................................... - ..................................................... |  |  |  |  |  |
| 2. | Transport pe cale ferată (total), din care, pe categorii - ..................................................... - ..................................................... |  |  |  |  |  |
| 3. | Alte transporturi (total) |  |  |  |  |  |
| TOTAL Σ m: |  |  |  |  |  | lei: .................. |
|  |  |  |  |  |  | euro: ............... |

Ofertant,

............................

(semnătura autorizată)

L.S.

-------------------------------

1) Lista se întocmeşte pentru consumurile privind transporturile necesare pentru îndeplinirea întregului contract de lucrări; ofertantul are obligaţia de a prezenta listele cuprinzând consumurile privind transporturile, grupate pe categorii de lucrări, numai dacă acest lucru este precizat în Fişa de date a achiziţiei sau la solicitarea comisiei de evaluare şi fără a mai calcula echivalentul în euro pentru totalul realizat.

Formular C10

FIŞA TEHNICĂ NR. ….

Utilajul / Echipamentul tehnologic ………………………………………………………….

(denumirea utilajului/echipamentului tehnologic)

| Nr. crt. | Specificaţii tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Producător / Furnizor |
| --- | --- | --- | --- |
| A |  | B |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici şi funcţionali: - ………………………………………………………... - ………………………………………………………... |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare: - ………………………………………………………... - ………………………………………………………... |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standarde relevante: - ………………………………………………………... - ………………………………………………………... |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi post garanţie: - ………………………………………………………... - ………………………………………………………... |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic: - ………………………………………………………... - ………………………………………………………... |  |  |
| Proiectant, -------------------- (semnătură autorizată) |  | Ofertant, -------------------- (semnătură autorizată) |  |

Notă: Se completează câte o fişă tehnică pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic etc.

Precizări:

- Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanei A

- Ofertantul răspunde de corectitudinea completării coloanei B

- Ofertantul va anexa la fiecare specificaţie tehnică fişa tehnică a furnizorului, pentru a se verifica concordanţa cu parametrii tehnici înscrişi în documentele de licitaţie

Formular C11

LISTA

cuprinzând cantităţile de utilaje, echipamente tehnologice, inclusiv dotările

| Nr. crt. | Denumirea | U.M. | Cantitate | Preţ unitar (lei / U.M.) | Valoare (exclusiv TVA) lei (col. 3 x col. 4) | Furnizor (denumire, adresa, telefon, FAX) | Fişa tehnică ataşată |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Obiect 01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ...................................... (utilaj /echipament tehnologic) |  |  |  |  |  | Fişa tehnică nr. ... |
| 2 | ...................................... (utilaj /echipament tehnologic) |  |  |  |  |  | Fişa tehnică nr. ... |
| n | ...................................... (utilaj /echipament tehnologic) |  |  |  |  |  | Fişa tehnică nr. ... |
| Obiect 02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ...................................... (utilaj /echipament tehnologic) |  |  |  |  |  | Fişa tehnică nr. ... |
| 2 | ...................................... (utilaj /echipament tehnologic) |  |  |  |  |  | Fişa tehnică nr. ... |
| n | ...................................... (utilaj /echipament tehnologic) |  |  |  |  |  | Fişa tehnică nr. ... |
| Obiect n |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ...................................... (utilaj /echipament tehnologic) |  |  |  |  |  | Fişa tehnică nr. ... |
| 2 | ...................................... (utilaj /echipament tehnologic) |  |  |  |  |  | Fişa tehnică nr. ... |
| n | ...................................... (utilaj /echipament tehnologic) |  |  |  |  |  | Fişa tehnică nr. ... |
| TOTAL VALOARE (LEI) |  |  |  |  |  |  |  |

Ofertant,

............................

(semnătura autorizată)

# Formular nr. 10 C

# Ofertant

…………………..

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ

Către, .........................................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Domnilor,

- Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului ... (denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să executăm ... (denumirea lucrării), pentru suma de ... lei (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei), plătibilă după recepţia lucrărilor, reprezentând ... euro, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de ... (suma în litere şi în cifre).

- Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să începem lucrările cât mai curând posibil după primirea ordinului de începere şi să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de timp anexat, în ... (perioada în litere şi în cifre).

- Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pe o durată de ... zile, (durata în litere şi cifre), respectiv până la data de ... (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

- Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

- Precizăm că:

  - depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate întrun formular de ofertă separat, marcat în mod clar «alternativă»;

  - nu depunem ofertă alternativă.

(Se bifează opţiunea corespunzătoare).

- Am înţeles şi consimţit ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.

- Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care o puteţi primi.

Data: ... / ... / ...

................ (semnătură), în calitate de ......................., legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ... (denumirea/numele ofertantului)

Formular nr. 10 C –Anexa nr. 1

ANEXĂ LA FORMULARUL DE OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate

subcontractanţi						………. % (din preţul total ofertat)

2. Garanţia de bună execuţie

va fi constituită sub formă:					………. …………………………...

în cuantum de 						………. % (din preţul total ofertat)

3. Perioada de garanţie de bună

execuţie							………. luni calendaristice

4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii

ordinului de începere a lucrărilor până la data

începerii execuţiei)						………. zile calendaristice

5. Termenul pentru emiterea ordinului de începere

a lucrărilor (de la data semnării

contractului)						………. zile calendaristice

6. Penalităţi pentru întârzieri

la termene intermediare şi

la termenul final de execuţie				………. % (din valoarea care

trebuia realizată)

7. Limita maximă a penalizărilor				………. % (din preţul total ofertat)

8. Limita minimă a asigurărilor				………. % (din preţul total ofertat)

9. Perioada medie de remediere a defectelor			………. zile calendaristice

10. Limita maximă a reţinerilor din situaţiile de plată

lunare (garanţii, avansuri etc.)				………. % (din situaţiile de plată

lunare)

Ofertant,

……………….

Formular SGB

BANCA

……………………

(denumirea)

SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică

Către,

…………………………………………………………..

(denumirea autorităţii contractante)

…………………………………………………………..

(adresa autorităţii contractante)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ………………………………….......................................................................................... (denumirea contractului de achiziţie publică),

noi ……………………………………………… (denumirea băncii), având sediul înregistrat la …………………………………………………………. (adresa băncii), ne obligăm faţă de ………………………………………………….. (denumirea autorităţii contractante) să plătim suma de ……………………………………… (suma în litere şi cifre), la prima cerere scrisă şi fără ca aceasta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiţia ca, în cererea sa, autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existentei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare:

- Ofertantul ……………………………………. (denumirea/numele ofertantului) şi-a retras oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

- Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ……………………………………………… (denumirea/numele ofertantului) nu a constituit garanţia de bună execuţie în perioada de valabilitate a ofertei;

- Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ……………………………………. (denumirea/numele ofertantului) a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a ofertei.

- În măsura în care Consiliul respinge contestaţia, autoritatea contractantă va reţine contestatorului din garanţia de participare în raport cu valoarea estimată a contractului suma de 7.991 lei.

Prezenta garanţie este valabilă până în data de ……………………….

Parafată de bancă ………………. în ziua ………… luna ………….. anul ……….

(semnătură autorizată)

Formular SGBE

BANCA

……………………

(denumirea)

SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ DE BUNĂ EXECUŢIE

Către,

…………………………………………………………..

(denumirea autorităţii contractante)

…………………………………………………………..

(adresa autorităţii contractante)

Cu privire la contractul de achiziţie publică …………………………………........ (denumirea contractului de achiziţie publică), încheiat între …………………… (denumirea/numele contractantului), în calitate de contractant şi ……………………………………………… (denumirea autorităţii contractante), în calitate de achizitor, ne obligăm să plătim în favoarea achizitorului, până la concurenţa sumei de …………………….. (suma în cifre şi în litere) reprezentând …… % din valoarea contractului respectiv, orice sumă cerută de acesta la prima sa cerere însoţită de o declaraţie cu privire la neîndeplinirea obligaţiilor ce revin contractantului, astfel cum sunt acestea prevăzute în contractul de achiziţie publică mai sus menţionat. Plata se va face în termenul menţionat în cerere, fără nici o altă formalitate suplimentară din partea achizitorului sau a contractantului.

Prezenta garanţie este valabilă până în data de ………………………. .

În cazul în care părţile contractante sunt de acord să prelungească perioada de valabilitate a garanţiei sau să modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului băncii, se va obţine acordul nostru prealabil; în caz contrar prezenta scrisoare de garanţie îşi pierde valabilitatea.

Parafată de bancă ………………. în ziua ………… luna ………….. anul ……….

(semnătură autorizată)

# Formular SI

# Ofertant				Înregistrat la sediul autorităţii contractante

# .....................

# (denumirea/numele)

# Datele societatii(lider)					nr………. / ……………

Scrisoare de Înaintare

Către ,

…................................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

# Ca urmare a Anunţului de participare publicat în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice sub nr. ............... din …...................... (zi/lună/an), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului  ................................................................................................................ (denumirea contractului de achiziţie publică) noi …............................................................ (denumirea/numele ofertantului) vă transmitem alăturat următoarele:

- Documentul ………………………………………(tipul, serie/număr, emitent) privind garanţia pentru participare, în cuantumul şi în forma stabilite de dumneavoastră prin documentaţia de atribuire;Declaratie IMM-unde este cazul ;

- Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând în original şi întrun număr de …...... copii:

  - oferta;

  - documentele care însoţesc oferta.

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi vă  satisface cerinţele.

Data completării: ……………………..

Cu stimă,

Ofertant

……………………….

(semnătură autorizată)

Formular IMP

# Operator economic:

…………………..

(denumirea/numele)

ÎMPUTERNICIRE

Prin prezenta, noi, ..................................... (denumirea/numele operatorului economic), reprezentată legal prin ....................... (numele şi prenumele reprezentatului legal al operatorului economic), având funcţia de .................. (funcţia conducătorului operatorului economic), împuternicim pe ..................................... (numele şi prenumele persoanei împuternicite), care se legitimează cu C.I./B.I. seria ...... nr. ................, să reprezinte şi să semneze în numele nostru procesul verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor precum şi alte documente aferente acesteia privind procedura ....................... (se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului având ca obiect ....................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV), organizată de către .................. (denumirea autorităţii contractante) la data ...................., ora .............. (data/ora şedinţei de deschidere a ofertelor).

Data completării: .................

Operator economic,

................................

(semnătură autorizată)

# Angajament Terţ susţinător financiar

Terţ susţinător financiar

..........................

(denumirea)                                             ANGAJAMENT

privind susţinerea financiară

a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici

Către, ................................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ..............................

(denumirea contractului de achiziţie publică), noi .......................(denumirea terţului susţinător financiar), având sediul înregistrat la .................. (adresa terţului susţinător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia ................ (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta/aceştia conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.

Acordarea susţinerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia .......... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) suma de .................................................................. (valoarea totală/parţială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică.

Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să răspundem faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de ..... (denumire ofertant/grupul de operatori economici), în baza contractului de achiziţie publică şi pentru care ...... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) a primit susţinerea financiară conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discuţiune.

Noi, ..................... (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să renunţam definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea contractantă, cât şi faţă de ............ (denumire ofertant/candidat/grupul de ofertanţi), care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament.

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător financiar), cunoscand continutul Art. 180 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, declarăm că nu ne incadram in niciuna din situatiile prevazute la acest articol de lege.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.186 alin.(2) din OUG nr.34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea financiară acordată .............................................................. (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici).

Data completării,					Terţ susţinător,

(semnătură autorizată)

# ANGAJAMENT privind susţinerea tehnica si profesională a ofertantului/grupului de operatori economici

..........................

(denumirea)

ANGAJAMENT

privind susţinerea tehnica si profesională

a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici

Către, ..............................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ...................... (denumirea contractului de achiziţie publică), noi ............. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), având sediul înregistrat la .......... .............(adresa terţului susţinător tehnic şi profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia.............. (denumirea ofertantului/grupului de operatori economici) toate resursele tehnice şi profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta/aceştia, conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.

Acordarea susţinerii tehnice şi profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia .......... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) resursele tehnice şi/sau profesionale de ................................................ ..................................................................necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică.

Noi, ....................... (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că înţelegem să răspundem, în mod necondiţionat, faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de ....................... (denumire ofertant/candidatului/grupul de operatori economici), în baza contractului de achiziţie publică, şi pentru care ................ (denumire operatorul/candidatului/grupul de operatori economici) a primit susţinerea tehnică şi profesională conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discuţiune.

Noi, .................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm ca înţelegem să renunţăm definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea contractantă, cât şi faţă de ................. (denumire ofertant/grupul de ofertanţi), care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament.

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător financiar), cunoscand continutul Art. 180 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, declarăm că nu ne incadram in niciuna din situatiile prevazute la acest articol de lege.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.190 alin.(2) din OUG nr.34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea tehnică şi profesională acordată .............................................................. (denumirea ofertantului/lcandidatului/grupului de operatori economici).

Data completării,							Terţ susţinător,

...........................							.....................

(semnătură autorizată)

# Declaraţie terţ susţinător tehnic şi profesional

Terţ susţinător tehnic şi profesional

..........................

(denumirea)

Declaraţie

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .......................... (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care dispun şi care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică............................................................. sunt reale.

Declar de asemenea că vom disponibiliza aceste resurse necondiţionat, în funcţie de necesităţile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică având ca obiect..........................................................( obiectul contractului).

LISTA

privind logistica, utilajele, instalaţiile şi echipamentele tehnice aflate în dotare si care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică

| Nr. crt | Denumire utilaj/echipament/instalaţie | Cantitate U.M. | Forma de deţinere |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Proprietate | În chirie |

Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră tehnică şi profesională oferită .............................................. ....................................................(denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici).

Data completării,						Terţ susţinător,

(semnătură autorizată)

# Declaraţie terţ susţinător tehnic şi profesional

Terţ susţinător tehnic şi profesional

..........................

(denumirea)

Declaraţie

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........(denumirea terţului susţinător tehnic si profesional), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului angajat şi al cadrelor de conducere şi care urmează a fi efectiv alocat pentru indeplinirera contractului de achiziţie publică.................................................... sunt reale.

LISTA

privind personalului angajat şi al cadrelor de conducere care urmează a fi efectiv

alocate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică

|  | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Personal angajat |  |  |  |
| Din care personal de conducere |  |  |  |
| Personal efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului |  |  |  |
| Din care personal de conducere efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului |  |  |  |

Anexez declaraţiei, CV-urile personalului de conducere precum şi ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate, referitoare la experienţa anterioară, capacităţile tehnice şi personalul angajat şi cel de conducere sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ........... (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră tehnică şi profesională oferită .............................................. ....................................(denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici).

Data completării,					Terţ susţinător,

(semnătură autorizată)

Operator economic

_________________________

(denumirea/numele)

DECLARATIE

PRIVIND INSUSIREA MODELULUI DE CONTRACT

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ..................... (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria raspundere, ca in calitate de ofertant la procedura de atribuire a contractului avand ca obiect ………………………………………………………………

…………………………………………………

ne insusim modelul contractului de achizitie publica prezentat in Sectiunea IV din Documentatia de atribuire fara propuneri de modificare sau completare / cu urmatoarele propuneri de modificare/completare:

-

-

In cazul in care adjudecam contractul de achizitie publica, il vom semna cu / fara propunerile de modificare / completare.

Operator economic,

.................................

Nume, prenume reprezentant

.................................

.................................

(semnatura autorizata si stampila)

# Model SOLICITĂRE DE CLARIFICĂRI către Autoritatea contractantă

SOLICITĂRI DE CLARIFICĂRI

Către,

_________________________________

(denumire autoritate contractanta)

Referitor la procedura de ____________________ (tip procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică/încheierea acordului-cadru ___________________ cod CPV ________________, vă adresăm următoarea solicitare de clarificări cu privire la:

……………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

Faţă de cele de mai sus, vă rugăm sa ne prezentaţi punctul dumneavoastră de vedere cu privire la aspectele menţionate mai sus.

Cu considerate,

S.C.____________________

___________________________

(adresa)

………………………………………

(semnatura autorizată)

# Model declaraţie iniţială privind îndeplinirea cerinţelor de calificare

Operator Economic

..........................

(denumirea)

DECLARAŢIE*

Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea operatorului economic), în calitate de:

- ofertant unic (cu ofertă individuală)

- ofertant asociat (cu ofertă comună)

la procedura de ................. (se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect ....................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrării), codul CPV .............organizată de ............ (denumirea autorităţii contractante), la data de................ zi/luna/an),

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că îndeplinesc criteriile de calificare astfel cum au fost solicitate în documentaţia de atribuire, după cum urmează :

- Situaţia personală

- Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale

- Situaţia economico-financiară

- Capacitatea tehnică şi/sau profesională

- Standarde de asigurare a calităţii

- Standarde de protecţie a mediului.

(se bifează după caz)

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate în prezenta declaraţie precum şi Anexa acesteia sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare potrivit prevederilor legale.

Data completării						Operator economic,

...................................

(semnătură autorizată)

*NOTĂ: nu este aplicabilă în cazul etapei de selecţie/preselecţie a candidaţilor participanţi la procedura de licitaţie restrânsă, dialog competitiv sau negociere.

ANEXA 1

Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea operatorului economic), în susţinerea DECLARAŢIEI menţionez succinct modul concret de îndeplinire a documentelor* aşa cum au fost solicitate în documentaţia de atribuire de către autoritatea contractantă:

A Situaţia personală:

•....................................

•………………………

•………………………

•……………………….

•………………………

B Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale:

•....................................

•………………………

•………………………

•……………………….

•………………………

C Situaţia economico-financiară:

•....................................

•………………………

•………………………

•……………………….

•………………………….

D Capacitatea tehnică şi/sau profesională:

•....................................

•………………………

•………………………

•……………………….

•………………………….

E Standarde de asigurare a calităţii:

•....................................

•………………………

•………………………

•……………………….

•………………………….

F Standarde de protecţie a mediului:

•....................................

•………………………

•………………………

•……………………….

•………………………….

*NOTĂ: dacă au fost solicitate se completează inclusiv cu diverse valori, cantităţi sau alte asemenea.

Înţeleg că în cazul în care primesc din partea autorităţii contractante o solicitare de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probează/confirmă îndeplinirea cerinţelor de calificare prezentate mai sus, mă oblig să le prezint în termenul stabilit.

Data completării 						Operator economic,

...................................

(semnătură autorizată)

SECŢIUNEA IV – PROIECT DE CONTRACT

Contract DE EXECUŢIE LUCRĂRI

nr. __________din data ____________

Preambul

În temeiul OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată prin Legea nr. 337/2006 cu modificările şi completările, s-a încheiat prezentul contract de proiectare şi execuţie lucrări, între:

1. Părţile contractante

Autoritatea Contractanta

şi

SC “.................................................” SA/SRL/SNC cu sediul în ..........................................................., telefon/fax: ..................................., având număr de înregistrare în Registrul Comerţului: ……………………….., cod unic de înregistrare: ............................................, cont curent nr. ………….…………………………….. deschis la Banca …………………………………..….. reprezentată prin ...................................... – Administrator în calitate de  executant,

pe de altă parte.

2. Definiţii

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

      - contract – reprezintă prezentul contract  şi toate Anexele sale.

      - achizitor şi  executant  - părţile contractante, aşa cum sunt acestea denumite în prezentul contract;

      - preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract;

      - amplasamentul lucrării – locul unde executantul execută lucrarea;

      - forţa majoră -  un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;

      - zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

3. Interpretare

3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului

4.1 - Executantul se obligă să execute şi să finalizeze lucrarea: „” în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.

  - - Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul de ........................... lei, pentru execuţia şi finalizarea lucrării „”

5. Preţul contractului

5.1 - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către achizitor, este de ........................... lei, la care se adaugă TVA de ........................... lei .

6. Durata contractului

6.1 – Durata prezentului contract este de ... luni calendaristice, începând de la data de ..........................................

7. Executarea contractului

7.1 – Executarea contractului începe de la data constiturii garanţiei de bună execuţie şi predarea amplasamentului, la data de .........................................

8. Documentele contractului

8.1 - Documentele contractului sunt:

-caietul de sarcini

-propunerea tehnica si financiara

-graficul fizic si valoric de executie lucrari

-graficul de plati

-angajamentul ferm de sustinere din partea unui tert(daca este cazul)\

9. Protecţia patrimoniului cultural naţional

9.1 – Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relaţiile dintre părţi, ca fiind proprietatea absolută a achizitorului.

9.2 – Executantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 9.1, iar imediat după descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor, de a înştiinţa achizitorul despre această descoperire şi de a îndeplini dispoziţiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel de dipoziţii, executantul suferă întârzieri şi/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, părţile vor stabili:

a) orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;

b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului.

9.3 – Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor prevăzute la clauza 9.1, de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi comisia monumentelor istorice.

10.  Obligaţiile principale ale executantului

10.1 - (1)  Executantul  are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările, precum şi de a remedia viciile ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract, inclusiv de a proiecta, în limitele prevăzute în prezentul contract.

(2) Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

10.2 – Executantul  are obligaţia de a prezenta achizitorului, înainte de începerea execuţiei lucrării, spre aprobare, graficul de plăţi necesar execuţiei lucrărilor, în ordinea tehnologică de execuţie.

10.3 - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii.

(2) Un exemplar din documentaţia predată, de către achizitor executantului, va fi ţinut de acesta în vederea consultării de către Inspecţia de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, precum şi de către persoanele autorizate de achizitor, la cererea acestora.

(3) Executantul nu va fi răspunzător pentru proiectul şi caietele de sarcini care nu au fost întocmite de el. Dacă, totuşi, contractul prevede explicit ca o parte a lucrărilor permanente să fie proiectată de către executant, acesta va fi pe deplin responsabil pentru acea parte a lucrărilor.

(4) Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului, la termenele precizate în anexele contractului, caietele de măsurători (ataşamentele) şi, după caz, în situaţiile convenite, desenele, calculele, verificările calculelor şi orice alte documente pe care executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de achizitor.

10.4. - (1) Executantul are obligaţia de a respecta şi de a executa dispoziţiile achizitorului în orice problemă menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul consideră ca dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii în scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale.

(2) În cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la alin. (1) determină dificultăţi în execuţie care generează costuri suplimentare, aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului.

10.5. -  (1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de achizitor, precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective.

(2) În cazul în care pe parcursul execuţiei lucrărilor survine o eroare în poziţia, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, executantul are obligaţia de a rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa, cu excepţia situaţiei în care eroarea respectivă este rezultatul datelor incorecte furnizate, în scris, de către proiectant. Pentru verificarea trasării de către proiectant, executantul are obligaţia de a proteja şi de a păstra cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

10.6. - Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse executantul are obligaţia:

i) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară pentru evitarea oricărui pericol pentru respectivele persoane;

ii) de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie, îngrădire, alarmă şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;

iii) de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru.

10.7 - Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor şi instalaţiilor care urmează să fie puse în operă de la data primirii ordinului de începere a lucrării până la data semnării procesului-verbal de recepţie a lucrării.

10.8 - (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse executantul are obligaţia, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:

a) confortul riveranilor, sau

b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care deservesc proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane.

(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligaţia prevăzută la alin. (1), pentru care responsabilitatea revine executantului.

10.9 -  (1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi; executantul va selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele, va limita şi va repartiza încărcăturile, în aşa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau a altora asemenea, de pe şi pe şantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu produca deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi podurilor respective.

(2) În cazul în care natura lucrărilor impune utilizarea de către executant a transportului pe apă, prevederile de la alin. (1) vor fi interpretate în maniera în care prin "drum" se înţelege inclusiv ecluză, doc, dig sau orice altă structură aferentă caii navigabile şi prin "vehicul" se înţelege orice ambarcaţiune, iar prevederile respective se vor aplica în consecinţă.

(3) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică cu/sau care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, executantul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

(4) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în contract, executantul este responsabil şi va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care se află pe traseul şantierului.

10.10 - (1) Pe parcursul execuţiei lucrării executantul are obligaţia:

i) de a evita pe cât posibil acumularea de obstacole inutile pe şantier;

ii) de a depozita sau de a retrage orice utilaje, echipamente, instalaţii, surplus de materiale;

iii) de a aduna şi de a îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier până la sfârşitul perioadei de garanţie numai acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie.

10.11 - Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale construcţiei, ivite într-un interval de 2 (doi) ani de la recepţia lucrării şi, după împlinirea acestui termen, pe toata durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă, ca urmare a nerespectării proiectelor şi detaliilor de execuţie aferente execuţiei lucrării.

10.12 – Executantul se obligă de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror:

i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi intelectuale (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu execuţia lucrărilor sau încorporate în acestea; şi

ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente;

cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

11.  Obligaţiile  achizitorului

11.1. - La începerea lucrărilor achizitorul are obligaţia de a obţine toate autorizaţiile şi avizele necesare execuţiei lucrărilor.

11.2 - (1) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, următoarele:

a) amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;

b) suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier;

c) căile de acces rutier şi racordurile de cale ferată;

d) racordurile pentru utilităţi (apă, gaz, energie, canalizare etc.), până la limita amplasamentului şantierului.

(2) Costurile pentru consumul de utilităţi precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către executant.

11.3. - Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului întreaga documentaţie necesară pentru execuţia lucrărilor contractate, fără plată, în patru exemplare, la termenele stabilite prin graficul de execuţie a lucrării.

11.4. - Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, a bornelor de referinţă, căilor de circulaţie şi a limitelor terenului pus la dispoziţie executantului precum şi pentru materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului.

11.5 - Achizitorul are obligaţia de a examina şi de a măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 5 zile de la notificarea executantului.

11.6 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alte informaţii furnizate executantului precum şi pentru dispoziţiile şi livrările sale.

12.  Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor

12.1 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la expirarea perioadei convenite la pct. 18.1 si pct. 18.2, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă de 0,06% pe zi de intarziere calculata la valoarea neachitata, dar nu mai mult de aceasta valoare.

12.2 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părti, în mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese.

12.3 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată executantului fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia că această renunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru executant. În acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract executată pâna la data denunţării unilaterale a contractului.

12.4 – In situatia in care executantul nu-si onoreaza obligatiile contractuale din vina sa, conform graficului de executie si pune in pericol indeplinirea obligatiilor asumate de beneficiar prin bugetul de venituri si cheltuieli din anul in curs, se obliga sa plateasca daune interese de 1% pe zi de intarziere din valoarea contractului.

Daca pe parcursul lucrarilor se constata o intarziere in executie mai mare de 30 zile fata de graficul de executie, beneficiarul are dreptul de rezilere unilaterala a contractului.

Clauze specifice

13. Garanţia de bună execuţie a contractului

13.1 - (1) Executantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de

10 % din preţul fără TVA al contractului.

(2) Modul de constituire a garanţiei de bună execuţie este:  reţineri succesive din facturi parţiale.

(3) Executantul are obligaţia de a deschide în maxim 5 (cinci) zile de la semnarea contractului un cont la dispoziţia autorităţii contractante, la o bancă agreată de ambele părţi.

(4) Suma iniţială care se depune de către executant în contul astfel deschis va fi de 0,5 % din preţul contractului.

sau

13.1 Executantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de 10% din valoarea contractului fără T.V.A., prin scrisoare de garanţie bancară care se va prezenta în maxim 15 zile de la semnarea contractului.

13.2 - Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare şi să emită ordinul de începere a contractului numai după ce executantul a făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie.

13.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă executantul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract.. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru executantului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.

13.4 – Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie după cum urmează:

a) 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

b) restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate, pe baza procesului verbal de recepţie finală.

(2) Procesele-verbale de recepţie finală pot fi întocmite şi pentru părţi din lucrare, dacă acestea sunt distincte din punct de vedere fizic şi funcţional.

13.5 - Garanţia tehnică este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului.

14. Începerea şi execuţia lucrărilor

14.1. -  (1) Executantul are obligaţia de a începe lucrările imediat după primirea ordinului în acest sens din partea achizitorului. Data maximă de emitere a ordinului de începere a execuţiei este a doua zi după deschiderea contului de garanţii de bună execuţie.

(2) Executantul trebuie să notifice achizitorului şi Inspectiei de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului data începerii efective a lucrărilor.

14.2 - (1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului general de execuţie şi să fie terminate la data stabilită, respectiv maxim .....................................

(2) Executantul va prezenta la cererea achizitorului, după semnarea contractului, graficul de execuţie de detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie. În cazul în care, după opinia achizitorului, pe parcurs, desfăşurarea lucrărilor nu concordă cu graficul general de execuţie a lucrărilor, la cererea achizitorului executantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în contract. Graficul revizuit nu îl va scuti pe executant de nici una dintre îndatoririle asumate prin contract.

(3) În cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu îşi îndeplineşte îndatoririle prevăzute la 10.1 alin. (1), achizitorul este îndreptăţit să-i fixeze executantului un termen până la care activitatea să intre în normal şi să îl avertizeze că, în cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit va rezilia contractul.

14.3. - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a stabili conformitatea lor cu specificaţiile cuprinse în anexele la contract. Părţile contractante au obligaţia de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi profesional pentru acest scop, şi anume responsabilul tehnic cu execuţia din partea executantului şi dirigintele de şantier sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.

14.4 - (1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentatia de execuţie; verificările şi testările materialelor folosite la execuţia lucrărilor, precum şi condiţiile de trecere a recepţiei provizorii şi a recepţiei finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la contract.

(2) Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revine executantului.

(3) Probele neprevăzute şi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în opera vor fi suportate de executant dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

14.5. - (1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea achizitorului.

(2) Executantul are obligaţia de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate şi măsurate.

(3) Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare, la dispoziţia achizitorului, şi de a reface aceasta parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul.

(4) În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost executate conform documentatiei de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea vor fi suportate de către beneficiar iar, în caz contrar, de către executant.

15. Întârzierea şi sistarea lucrărilor

15.1. - În cazul în care:

i) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau

ii) condiţiile climaterice execepţional de nefavorabile; sau

iii) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului şi nu a survenit prin încălcarea contractului de către acesta;

îndreptăţesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor sau a oricărei părţi a acestora, atunci, prin consultare, părţile vor stabili:

(1) orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;

(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului.

16. Finalizarea lucrărilor

16.1 - Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi finalizat într-un termen stabilit prin graficul de execuţie, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se calculează de la data începerii lucrărilor.

16.2 - (1) La finalizarea lucrărilor executantul are obligaţia de a notifica, în scris, achizitorului că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie.

(2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. În cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. Dupa constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a executantului, beneficiarul va convoca comisia de recepţie.

16.3 - Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare. În funcţie de constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia.

16.4 - Recepţia se poate face şi pentru părţi ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic şi funcţional.

17.  Perioada de garanţie acordată lucrărilor

17.1 - Perioada de garanţie este de 24 luni şi decurge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi până la recepţia finală.

17.2 - (1) În perioada de garanţie executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de achizitor, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor, contracţiilor şi altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale.

(2) Executantul are obligaţia de a executa toate activitatile prevăzute la alin. (1), pe cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită:

i) utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau

ii) unui viciu de concepţie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei părţi din lucrări; sau

iii) neglijenţei sau neîndeplinirii de către executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului.

(3) În cazul în care defecţiunile nu se datorează executantului, lucrările fiind executate de către acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat şi plătit ca lucrări suplimentare.

17.3 – În cazul în care executantul nu execută lucrările prevăzute la clauza 17.2, alin. (1), achizitorul este îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau reţinute din sumele cuvenite acestuia.

18.  Modalităţi de plată

18.1 - Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant în termen de 28 de zile  de la emiterea facturii de către acesta. Plăţile în valută se vor efectua prin respectarea prevederilor legale.

18.2  - Antreprenorul va transmite lunar Beneficiarului o situaţie de plata care sa cuprindă sumele la care se considera îndreptăţit, însoţită de facturile corespunzătoare, cu cel putin 3 zile inainte de data de 24 a lunii de facturare. Plata facturilor reprezentand contravaloarea lucrarilor efectuate conform situatiei de plata, se realizeaza in perioada 24 – 31 a fiecarei luni.

18.3 - Achizitorul nu acorda avans executantului pentru demararea lucrarilor.

18.4 - (1) Plăţile parţiale trebuie să fie făcute, la cererea executantului (antreprenorului), la valoarea lucrărilor executate conform contractului şi în cel mai scurt timp posibil. Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare printr-o situaţie de lucrări provizorii, întocmită astfel încât să asigure o rapidă şi sigură verificare a lor. Din situaţiile de lucrări provizorii achizitorul va putea face scăzăminte pentru servicii făcute executantului şi convenite cu acesta. Alte scăzăminte nu se pot face decât în cazurile în care ele sunt prevăzute în contract sau ca urmare a unor prevederi legale.

(2) Facturarea se va face de catre fiecare asociat si contractant in parte pentru lucrarile proprii executate. Situaţiile de plată provizorii se confirmă în termen de 5 zile lucratoare de la primirea acestora .

(3) Plăţile parţiale se efectueaza, de regulă, la intervale lunare dar nu influenţează responsabilitatea şi garanţia de bună execuţie a executantului; ele nu se consideră de către achizitor, ca recepţie a lucrărilor executate.

(4) Platile catre asociat si contractanti declarati in oferta se vor face direct catre acestia pe baza situatiei de lucrari intocmita de fiecare in parte in functie de procentul stabilit in oferta si in acordul de asociere si subcontractare.Garantia de executie se va vira catre fiecare asociat si subcontractant in contul comunicat de fiecare in parte.

18.5 - Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de către achizitor. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar, în special, datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi platită imediat.

18.6 - Contractul nu va fi considerat terminat pâna când procesul-verbal de recepţie finală nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanţie. Plata ultimelor sume datorate executantului, pentru lucrările executate, nu va fi condiţionată de eliberarea certificatului de recepţie finală.

19.  Ajustarea preţului contractului

19.1 – Pentru lucrările executate, plăţile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.

19.2 – Preţul contractului nu se actualizează.

20. Asigurări

20.1 – (1) Executantul are obligaţia de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apare privind lucrările executate, utilajele, instalaţiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu şi reprezentanţii împuterniciţi să verifice, să testeze sau să recepţioneze lucrările precum şi daunele sau prejudiciile aduse de către terţe persoane fizice sau juridice.

(2) Asigurarea se va încheia cu o agenţie de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportată de către executant din capitolul “Cheltuieli indirecte”.

(3) Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, ori de câte ori i se va cere, poliţa sau poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(4) Executantul are obligaţia de a se asigura că subantreprenorii au încheiat asigurări pentru toate persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor să prezinte achizitorului, la cerere, poliţele de asigurare şi recipisele pentru plată primelor curente (actualizate).

20.2 – Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile prin lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina persoanei achizitorului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora.

21. Amendamente

21.1 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstante care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

(2) Executantul are obligaţia de a notifica prompt achizitorului despre toate erorile, omisiunile, viciile sau altele asemenea descoperite de el în proiect sau în caietul de sarcini pe durata îndeplinirii contractului

22. Subcontractanţi

22.1 - Executantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.

22.2 - (1) Executantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.

(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract.

22.3 - (1) Executantul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de executant de modul în care îşi îndeplineşte partea să din contract.

(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi îndeplinesc partea lor din contract.

22.4 - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preţul contractului şi va fi notificată achizitorului.

23. Forţa majoră

23.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

23.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

23.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

23.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

23.5 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

24. Soluţionarea litigiilor

24.1 - Achizitorul şi executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

24.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi executantul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din România.

25. Limba care guvernează contractul

25.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

26. Comunicări

26.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.

26.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

27. Legea aplicabilă contractului

27.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

28. Alte clauze

28.1 – Eventuale erori de calcul sau sume încasate necuvenit constatate de organele abilitate, se vor suporta de prestator inclusiv despagubirile aferente.

28.2  - Devansarea lucrarilor de catre prestator, nu atrage obligatia achitarii contravalorii acestora tot în devans, plata facându-se asa cum s-a stabilit conform bugetului aprobat pe fiecare an bugetar.

28.3  - Autoritatea contractanta îsi rezerva dreptul de a modifica prevederile programului anual de plati, functie de esalonarea cuprinsa în bugetul local pe anul respectiv.

28.4 - Prestatorul va lua la cunostiinta de esalonarea achizitorului prin acte aditionale la prezentul contract.

28.5 – Plățile vor fi efectuate în funcție de fondurile prevăzute în bugetul anual.

Părţile au înţeles să încheie azi ................................ prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Achizitor,								Contractant,