CNAB								S.C. ...................

Nr. inregistrare						Nr. inregistrare

...........................						...........................

CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE DE LUCRARI

1. Partile contractante:

Intre

CN „Aeroporturi Bucureşti” SA cu sediul in Otopeni, Calea Bucurestilor nr. 224 E, Judetul Ilfov, telefon/fax 021/2013304, 021/2014990, Inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Ilfov cu nr. ordine J23/401/2010, CUI 26490194, cont RO 40 BRDE 445 SV 12412444450 deschis la BRD Agentia Henri Coanda, reprezentata prin dl. Tudor Jidav - Director General si dl. Augustin Dutulescu - Director Financiar si Achizitii, in calitate de Achizitor,

si

_________________________________ cu sediul social in _________________, str. __________________ nr. ___________, sector __/judetul, fax _____________, tel. __________________, inregistrata in Oficiul Registrului Comertului sub nr. __________________, Cod de Inregistrare Fiscal: _______________, cont ________ deschis la __________________, reprezentata prin ______________, in calitate de Executant,

a intervenit prezentul contract, in conditiile aplicarii prevederilor din Documentatia de atribuire a contractului de achizitie publica.

2. Definiţii

2.1. În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

a) contract - actul juridic care reprezintă acordul de voinţă al celor două părţi, încheiat între autoritatea contractantă şi executant;

b) achizitor şi executant - părţile contractante, astfel cum sunt acestea denumite în prezentul contract;

c) preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;

d) servicii – obtinere Certificat de urbanism si a avizelor solicitate de acesta si a altor avize necesare executarii lucrarilor, elaborarea documentaţiei tehnice pentru autorizarea lucrarilor de construire, elaborarea proiectului tehnic, detaliilor de executie pentru executarea lucrarilor  avand ca obiect „Amenajarea spatiilor pentru arhiva in incinta cladirii „Cazarma – parter” din Aeroportul International Bucuresti Baneasa – Aurel Vlaicu”, conform cerintelor din Caietul de Sarcini si  a ofertei executantului;

e) proiect tehnic (PT) – elaborarea proiectului de arhitectura privind amenajarea spatiilor si dotarea acestora, elaborarea proiectului  PSI (cu scenariu incendiu+elementele necesare obtinerii avizului P.S.I.) si elaborarea proiectului aferent instalaţiei electrice de joasa tensiune si curenti slabi;

f) lucrari – executia lucrarilor avand ca obiect amenajarea spatiilor pentru arhiva in incinta cladirii „Cazarma – parter” din Aeroportul International Bucuresti Baneasa – Aurel Vlaicu, conform cerintelor din Caietul de Sarcini si  a ofertei executantului;

g) standarde - standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea prevăzute în caietul de sarcini şi în propunerea tehnică;

h) forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinii acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus, care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi.

i) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

3. Obiectul contractului

3.1.(1) Executantul se obliga sa elaboreze documentatia de avizare a lucrarilor, sa  elaboreze proiectului de executie si detaliile de executie si sa execute lucrarile  pentru realizarea lucrarii avand ca obiect amenajarea spatiilor pentru arhiva in incinta cladirii „Cazarma – parter” din Aeroportul International Bucuresti Baneasa – Aurel Vlaicu , la valoarea totala stipulata la art. 4.1., in perioada convenita si in conformitate cu documentatia de atribuire a contractului de achizitie publica, oferta tehnica si financiara a executantului, precum si cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

(2) Serviciile de proiectare cuprind:

- elaborarea documentatiei necersare si obtinerea Certificatului de urbanism

- elaborarea documentatiei necersare si obtinerea avizelor solicitate prin Certificatul de urbanism si a altor avize necesare executarii lucrarilor

- elaborarea documentaţiei tehnice si obtinerea autorizatiei de construire (DTAC), intocmita in conformitate prevederile Legii 50/2001;

- elaborarea proiectului tehnic (PT), conform cerintelor din Caietul de Sarcini, a propunerii tehnice a executantului si a obligatiilor asumate prin prezentul contract, inclusiv cantitati de lucrari si caiete de sarcini pentru executia lucrarilor. Proiectantul va asigura asistenta tehnica de specialitate pe toata durata executiei.

(3)  Proiectului tehnic (PT) cuprinde:

a) elaborarea proiectului de arhitectura privind amenajarea spatiilor si dotarea acestora,;

b) elaborarea proiectului  PSI (cu scenariu incendiu+elementele necesare obtinerii avizului P.S.I.);

c) elaborarea proiectului aferent instalaţiei electrice de joasa tensiune si curenti slabi

(4) Lucrarile cuprind totalitatea lucrarilor necesare pentru amenajarea spatiilor pentru arhiva in incinta cladirii „Cazarma – parter” din Aeroportul International Bucuresti Baneasa – Aurel Vlaicu care vor fi executate in baza proiectului de executie.

In cazul in care pe parcursul indeplinirii contractului se constata existenta unor omisiuni de proiectare sau executie, din culpa executantului, care determina suplimentarea cantitatilor de servicii si/sau lucrari, acestea vor fi efectuate de catre executant, pe cheltuiala sa, fara a fi modificata valoarea totala a contractului.

Cantitătile din Listele de cantităti ofertate vor fi cantități estimate si nu vor fi considerate cantităti reale ale lucrărilor pe care executantul urmează să le execute, acestea fiind stabilite prin documentatiile de proiectare dar fara a se depasi valoarea totala a contractului prevazuta la art. 4.1

Dupa elaborarea documentatiilor de proiectare si/sau inceperea lucrarilor, se accepta modificari ale cantitatilor de lucrari, cu conditia inscrierii in valoarea total ofertata.

Executantul are obligatia de a intocmi Note de renuntare si /sau Note de comanda suplimentara ori de cate ori este necesara actualizarea documentatiei economice, cu conditia incadrarii in valoarea totala a contractului prevazuta la art. 4.1.

In cazul in care Notele de comanda suplimentara majoreaza valoarea totala a contractului prevazuta la art. 4.1. si nu sunt o consecinta a unor situatii neprevazute, aceste cheltuieli vor fi suportate de catre executant.

In cazul in care este necesar ca autoritatea contractanta sa achizitioneze lucrari suplimentare, care desi nu au fost incluse in prezentul contract, au devenit, ca urmare a unei situatii neprevazute, necesare pentru finalizarea contractului in cauza, aceasta se va face prin Act aditional, cu respectarea prevederilor OUG nr. 34/2006.

3.2.  Prestarea serviciilor si executarea lucrarilor se vor efectua in limita surselor de finantare aprobat in bugetul anual al achizitorului. In acest sens achizitorul are obligatia de a comunica executantului limita sumelor de finantare anuale in termen de maxim 30 zile de la aprobarea si publicarea in Monitorul Oficial a bugetului anual al achizitorului.

4. Pretul contractului

4.1. Pretul total convenit pentru indeplinirea contractului, platibil executantului de catre achizitor este de ____________ Lei la care se adaugă TVA ___________ lei,  detaliat astfel:

a) preţul pentru elaborarea documentatie necesara si obtinerea Certificatului de urbanism, elaborarea documentatie necesara si obtinerea avizelor solicitate de Certificatul de urbanism, elaborarea documentaţiei tehnice pentru autorizarea lucrarilor de construire (DTAC), elaborarea proiectelor de execuţie, inclusiv costurile de verificare de catre verificatori autorizati, este de _____________ Lei, exclusiv TVA;

b) pretul pentru executia lucrarilor este de _____________ Lei, exclusiv TVA.

4.2. Pretul total prevazut la art. 4.1., exclusiv TVA, include toate cheltuielile suportate de executant pentru proiectarea, elaborarea documentatiilor, obtinerea certificatului de urbanism, a autorizatiei de construire si a tuturor avizelor si executia lucrarilor care fac obiectul prezentului contract.

5. Modalităţi de plată

5.1. Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant în termen de 30 zile lucratoare  de la data aprobarii situatiilor de lucrari/receptiilor documentatiilor tehnice, pe baza facturii originale si a documentelor insotitoare.

5.2. Factura va fi emisa de executant in termen de maxim 3 zile de la aprobarea situatiilor de lucrari/receptiilor documentatiilor tehnice de catre achizitor.

5.3. (1) Plata se va face distinct pentru serviciile de proiectare si pentru execuţia de lucrări după cum urmează:

a) pentru proiectul de execuţie, elaborarea documentatie necesara si obtinerea certificatului de urbanism si elaborarea documentaţiei tehnice pentru autorizarea lucrarilor de construire (DTAC) si obtinerea ei, dupa cum urmeaza:

- 90% din valoarea acestora dupa receptia documentatiilor tehnice;

-10% din valoarea acestora dupa receptia la terminarea lucrărilor executate;

b) pentru executie lucrări, lunar, pe baza cantitatilor real executate cuprinse în situaţiile de lucrări aprobate.

5.4. (1) Plata se va face prin OP, in contul indicat de executant, respectiv contul nr. _____________ deschis la ____________________. Platile se vor face in lei. Executantul va emite facturile in lei .

Lucrarile executate trebuie sa fie dovedite ca atare printr-o situatie de lucrari partiale, intocmita astfel incat sa asigure o verificare rapida si sigura a lor.

(2) Situatiile de plata partiale se confirma de catre achizitor in termenul stabilit la art. 5.6.

(3) Platile partiale se efectueaza la intervale lunare, in termen de 30 zile lucratoare de la primirea facturii originale, dar nu influenteaza responsabilitatea si garantia de buna executie a executantului; ele nu se considera de catre achizitor ca receptie a lucrarilor executate.

5.5. (1) Platile se fac pe baza urmatoarelor documente:

a) Pentru proiectare:

- obtinerea Certificatul de urbanism si avize solicitate prin certificat si a a alte avize necesare executarii lucrarilor

- obtinerea AC si a documentaţiei tehnice pentru autorizarea lucrarilor de construire (DTAC) si

-  proiect de executie

-  procese verbale de receptie a documentatiilor pe faze de proiectare

-  factura fiscala originala

b) Pentru lucrari:

- situatiile de lucrari;

- carnet de ataşamente (din care rezultă cantităţile real executate);

- certificate de calitate a materialelor, agrementre tehnice, rezultate încercări laborator etc.;

- Procese-verbale de recepţie calitativă;

- Procese-verbale de constatare a lucrărilor ce devin ascunse;

- Procese verbale de constatare a stadiului lucrărilor, pentru faze 	determinante

- factura originala.

Toate documentele vor fi predate in limba romana.

(2) Decontarea se face pe baza cantitatilor de lucrari real executate, confirmate de dirigintele de şantier.

5.6. Situatiile de lucrari vor fi depuse la sediul achizitorului de catre executant. Achizitorul are obligatia de a verifica si aproba situatiile de lucrari in cel mult 7 zile lucratoare de la data primirii acestora. Dupa aprobarea situatiei de lucrari, executantul va remite factura originala.

5.7. Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul verbal de recepţie finală nu va fi semnat de Comisia de recepţie. Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale in vigoare, dupa expirarea perioadei de garantie.

6. Ajustarea pretului contractului

6.1. Pentru lucrarile serviciile si lucrarile executate platite datorate de achizitor executantului sunt cele declarate in propunerea financiara, anexa la contract.

6.2. Achizitorul considera preturile unitare ale serviciilor si lucrarilor executate si valoarea totala a contractului prevazuta la art. 4.1. ferme si fixe pe toata perioada de valabilitate a contractului si nu este de acord in nici un caz cu majorarea acestora pe parcursul derularii contractului.

7. Durata contractului. Termene de executie

7.1.   Durata prezentului contract este de 30 luni, începând de la data semnarii lui de catre ambele parti.

7.2. Prezentul contract continuă să producă efecte juridice până la îndeplinirea tuturor obligaţiilor asumate de Părţi.

7.3. Executantul se obliga sa proiecteze, sa execute si sa finalizeze lucrarile dupa cum urmeaza:

a) Termenul pentru intocmirea si depunerea documentatiei pentru obtinerea certificatului de urbanism-maxim 5 zile de la emiterea comenzii;

b) Termenul pentru intocmirea si depunerea documentatiilor necesare obtinerii avizelor solicitate prin certificatul de urbanism-maxim 5 zile de la emiterea comenzii;

c) Termenul de elaborare si depunere a documentatiei necesare obtinerii autorizatiei de construire (DTAC)-maxim 5 zile de la emiterea comenzii;

d) Termenul de intocmire si predare catre Autoritatea Contractanta a proiectului tehnic (PT) in vederea receptionarii-maxim 5 zile de la emiterea comenzii;

e) Termenul maxim de executie a lucrarilor - 2 luni de la data ordinului de incepere a lucrarilor

7.4. Contractul nu va fi considerat incheiat până când procesul - verbal de recepţie finală nu va fi semnat de Comisia de receptie.

8. Aplicabilitate

8.1. Contractul intra in vigoare dupa semnarea lui de catre partile contractante.

8.2. Executarea obiectului contractului incepe dupa constituirea garantiei de buna executie. In cazul in care garantia de buna executie nu se constituie in termen de maxim 7 zile de la data incheierii contractului, achizitorul are dreptul de a retine garantia de participare a executantului si va putea invoca rezilierea contractului conform art. 22.1., precum si de a solicita daune interese.

9. Standarde

9.1.(1) Executantul garanteaza ca atât proiectele cât şi lucrarea executata vor avea calitatile declarate de catre acesta in contract, vor corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu vor fi afectata de vicii, conform conditiilor normale de folosire sau celor specificate in contract.

(2) La lucrarile la care se fac incercari, calitatea probei se considera realizata daca rezultatele se inscriu in tolerantele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.

9.2. Executantul garanteaza ca documentatiile, proiectul şi lucrarile executate in baza contractului vor respecta cerintele din caietul de sarcini si prezentate de catre acesta in propunerea sa tehnica.

10. Responsabilitatile executantului:

10.1. Executantul se obliga sa proiecteze, sa execute si sa finalizeze lucrarile  care fac obiectul prezentului contract, precum si sa remedieze viciile ascunse cu atentia si promptitudinea cuvenita, in concordanta cu obligatiile asumate prin contract.

10.2. Elaborarea documentatiei de proiectare si a proiectului de executie se va realiza in conformitate cu  prevederile Legii 10/1995, H.G. nr. 28/2008 si Ordinul MLPTL nr. 863/2008

10.3 Executantul se obliga sa

- să execute toate lucrările şi serviciile conexe realizării  proiectului tehnic;

- să execute lucrările de proiectare, respectand normativele tehnice si legislatia in domeniu si reglementarile aeroportuare;

- să stabilească prin proiect, fazele determinante pentru execuţia lucrărilor

- să obţină, în numele achizitorului,  Certificatul de urbanism si avizele solicitate de acesta precum şi autorizatia de construire si orice alte avize necesare executării în condiţii legale a lucrărilor;

- să analizeze şi să introducă în proiect recomandările forurilor de avizare;

- sa efectueze măsurătorile, releveele, probele, analizele si studiile necesare, pe cheltuiala sa

- elaborarea proiectului tehnic nu va fi condiţionată de punerea la dispoziţie a altor planuri sau documente detinute de achizitor

- să completeze sau să corecteze, in 2 zile lucratoare de la sesizare, omisiunile sau inadvertentele din documentatie semnalate de achizitor;

- sa obţină referate tehnice şi verificarea proiectelor de la verificatori atestaţi, altii decat specialistii elaboratori ai proiectelor, contravaloarea acestui serviciu fiind inclusa in valoarea ofertata si sa solutioneze neconformitatile /neconcordantele semnalate de catre acestia;

- sa includa in proiect numai materiale, echipamente şi componente prevazute prin proiectare agrementate tehnic;

- să includă în proiectul tehnic, condiţiile care trebuie respectate pentru protejarea mediului, cu referire la normele legale în vigoare

- să elaboreze detaliile de executie pentru a asigura la timp documentatia necesara executiei lucrarilor;

- sa elaboreze caietele de sarcini, instructiunile tehnice privind executia lucrarilor, exploatarea, intretinerea si reparatia

- sa stabileasca, prin proiect, fazele de executie determinante pentru lucrarile aferente cerintelor si sa participe pe santier la verificarile de calitate legate de acestea;

- să acorde asistenţă tehnică pe parcursul execuţiei lucrărilor şi  să dea soluţii tehnice pentru toate problemele ivite pe parcursul executiei;

- sa stabileasca modul de tratare a defectelor aparute in executie, in scopul asigurarii nivelului de calitate corespunzator cerintelor, sa urmareasca aplicarea pe santier a solutiilor adoptate, dupa insusirea acestora de catre specialistii verificatori de proiecte atestati;

- sa intocmeasca referatul cu privire la modul in care a fost executata lucrarea;

- să elaboreze planul de securitate şi sănătate şi dosarul de intervenţii ulterioare, conform HG 300/2006.

10.3 Pentru executie lucrari, executantul se obliga:

- sa execute şi sa finalizeze lucrările, precum şi sa remedieze viciile ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanta cu obligaţiile asumate, conform documentatiei de proiectare si in concordanta cu legislatia si normativele in vigoare;

- sa respecte graficul de esalonare a executarii lucrarilor

- să înceapă execuţia lucrărilor numai în condiţiile existenţei autorizaţiei de construire, numai pe baza si in conformitate cu proiectul verificat de specialisti atestati. Executantul are obligatia de a remite la Inspectoratul Teritorial de Munca declaratia prealabila privind santierul;

- sa asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor printr-un sistem propriu de calitate conceput si realizat prin personal propriu, cu responsabil tehnic cu executia atestat;

- să raspundă pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor executate,  pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor legislatiei si normativelor in vigoare;

- sa utilizeze in executie numai procedee, materiale prevazute in proiect, certificate sau pentru care exista agremente tehnice. Executantul are obligatia de a prezenta spre avizare achizitorului, inainte de utilizarea efectiva, lista substantelor periculoase folosite si care trebuie sa respecte prevederile Legii 360/2003;

- sa supravegheze lucrările, sa asigure forta de munca, materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte necesare executarii lucrarilor;

- sa utilizeze numai echipamente, metode si tehnologii care respecta prevederile HG nr. 971/2006, HG nr. 493/2006;

- sa convoace factorii care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor (inclusiv fazele determinante) si sa asigure conditiile necesare efectuarii acestora;

- sa supuna la receptie lucrarea numai in conditiile indeplinirii cerintelor de calitate

- sa remedieze, pe propria cheltuiala, defectele calitative aparute din vina sa, atat in perioada de executie cat si in cea de garantie. În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, executantul are obligaţia de a rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa;

- sa pastreze un exemplar din documentaţia tehnica în vederea consultării de către institutiile abilitate, precum şi de către persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora;

- sa puna la dispoziţia achizitorului, caietele de măsurători (ataşamentele) şi, după caz, în situaţiile convenite, desenele, calculele, verificările calculelor şi orice alte documente pe care executantul trebuie sa le întocmească sau care sunt cerute de achizitor;

- sa respecte şi sa execute dispoziţiile achizitorului în orice problema, prevazuta sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul considera ca dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii, în scris, fără ca obiecţiile respective sa îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale;

- sa utilizeze în mod rezonabil drumurile  ce comunica cu sau sunt pe traseul şantierului şi sa previna deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractantii săi, astfel încât sa nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor  respective. În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui  drum care comunica cu sau care se afla pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, executantul are obligaţia de a despăgubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri;

- pe timpul lucrarilor, zonele aferente acestora vor fi delimitate si semnalizate in conformitate cu prevederile legale si in mod special HG 300/2006. De asemenea, executantul va lua masurile necesare si suficiente pentru reducerea la minim a disconfortului creat salariatilor/pasagerilor, acolo unde acesta exista;

- sa  evite, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier;

- sa retraga orice utilaje, echipamente, instalaţii, surplus de materiale;

sa adune şi sa îndepărteze de pe şantier daramaturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare. Deseurile de materiale de constructii rezultate in urma operatiunilor executate in timpul lucrarilor vor fi colectate temporar in spatii special desemnate de reprezentantii achizitorului. Executantul are obligatia de a-si asigura pe costuri proprii, la organizarea de santier, recipientii de colectare selectiva a deseurilor, precum si de a elimina conform prevederilor legale toate deseurile generate, insotite de formularele necesare conform legii;

- la terminarea lucrarilor, sa readuca la starea initiala terenurile ocupate temporar sau afectate de lucrări;

- sa respecte termenele de garanţie, prescriptiile tehnice la montaj şi punere în funcţiune, precum si sa efectueze instruirea personalului beneficiarului care va utiliza constructiile ce vor fi realizate, precum si instalatiile, aparaturile si echipamentele ce vor fi montate ;

- sa predea la sfarsitul lucrarilor manualele de instalare, mentenanta si utilizare a tuturor aparatelor si echipamentelor montate

- să elaboreze planul propriu de securitate şi sănătate, conform HG nr. 300/2006;

- sa respecte aplicarea prevederilor H.G. nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare  sau mobile si a Legii nr. 307 din 12/07/2006 privind apararea împotriva incendiilor precum şi reglementările normative în vigoare.

10.4. Executantul este responsabil pentru menţinerea în buna stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în opera, de la data primirii ordinului de începere a lucrării pana la data semnării procesului-verbal de recepţie a lucrării.

Executantul va despăgubi autoritatea contractanta impotriva tuturor reclamatiilor, acţiunilor în justiţie, daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în legatura cu obligaţiile lui.

10.5 (1) Executantul se obligă sa respecte Responsabilităţile privind securitatea şi sănătatea în muncă şi protecţia mediului prevazute in Anexa nr. 1.

(2) Executantul garantează că a realizat instructajul personalului ce urmează să execute lucrări pe viitorul Amplasament, necesar desfăşurării în bune condiţii a activităţii sale şi a luat toate măsurile ce se impun de legislaţia în vigoare privind respectarea normelor privind condiţiile şi protecţia muncii. Executantul este singurul responsabil pentru eventuale daune cauzate de nerespectarea normelor privind condiţiile şi protecţia muncii.

10.6. Executantul garantează că în propunerea financiară a inclus toate şi orice costuri legate de protejarea mediului conform reglementărilor legale. Executantul garantează că în propunerea financiară a inclus toate costurile pentru organizarea de şantier.

10.7. Executantul se obliga să îndeplinească şi să respecte toate cerintele specifice de siguranta aeronautica prevăzute în Anexa nr. 2 - „Cerinte specifice de siguranta aeronautica”

10.8. Executantul, in cazul producerii unei poluari accidentale, va asigura depoluarea si refacerea din punct de vedere ecologic, a zonei contaminate, informand reprezentantii achizitorului despre poluarea produsa si modul de interventie

10.8. Executantul va permite efectuarea de audituri de secunda parte referitoare la calitatea produselor si lucrarilor executate. Programul de auditare si planurile de audit vor fi convenite de comun accord.

10.9. Executantul va desemna şi va comunica Achizitorului o persoană autorizată să primească instrucţiunile din partea Achizitorului

10.10. Executantul are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului conform Cap. 19.

10.11  Obligaţii specifice pe linie de securitate aeronautică:

- Accesul persoanelor şi vehiculelor aparţinând executantului, în zonele de securitate ale aeroportului, se efectuează cu respectarea măsurilor şi reglementărilor de securitate aeronautică aflate în vigoare pe aeroport.

- Ofertantul castigator are obligaţia să elaboreze şi să aplice si sa mentina un Program de Securitate propriu,  avizat  de Autoritatea Aeroportuara pentru Securitate Aeronautică si aprobat de catre Directorul General CNABSA,in conformitate cu prevederile Programului National de Securitate Aeronautica, cap. IV „Atribuţii şi responsabilităţi”, subcapitolul 4.3, paragraful 4.3.1 şi să-l prezinte administraţiei aeroportuare, în vederea aprobării, anterior începerii activităţilor.

- Accesul personalului şi vehiculelor aparţinând executantului  în zonele de securitate ale aeroportului se efectuează pe baza permiselor de identificare şi acces emise de către administraţia aeroportuară numai după aprobarea Programului de Securitate elaborat de societatea respectivă; Executantul are obligaţia să obţină permisele de identificare şi acces anterior începerii activităţilor.

- Executantul are obligaţia să cunoască, să pună în aplicare şi să respecte prevederile din Normele de Securitate Aeroportuară, care îi vor fi prezentate la semnarea contractului şi vor constitui anexă la acesta (Anexa 3).

- Întreaga responsabilitate privind elaborarea documentelor solicitate de administraţia aeroportuară, precum şi costurile necesare implementării şi aplicării reglementărilor de securitate aeronautică revin executantului.

- Executantul are obligaţia să accepte audituri/controale de securitate din partea personalului abilitat al autorităţii aeroportuare de securitate aeronautică, în legătură cu aplicarea prevederilor Normelor de Securitate Aeroportuară. Pentru nerespectarea prevederilor stipulate în aceste norme, administraţia aeroportuară, în calitate de autoritate aeroportuara de securitate aeronautică,  îşi rezervă dreptul de a acţiona conform prevederilor procedurale în exerciţiu pe această linie.

- Accesul executantului la informaţiile clasificate este permis în conformitate cu prevederile Legii nr.182/2002, privind protecţia informaţiilor clasificate, H.G. nr.585/2002, pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România şi H.G. nr.781/2002, privind protecţia informaţiilor secret de serviciu.

11. Responsabilitatile achizitorului

11.1. Achizitorul are obligatia de a achita executantului contravaloarea lucrarilor efectuate si a serviciilor prestate, pe baza documentelor prevazute la art. 5.5., confirmate de achizitor.

11.2.(1) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitie executantului, fara plata, urmatoarele:

a) amplasamentul lucrarii;

b) suprafetele de teren necesare pentru depozitare si pentru organizarea de santier; in limita posibilitatilor achizitorului;

c) utilitati (apa, gaz, energie, canalizare etc.),  in functie de posibilitati;

(2) Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al bransamentelor, contoarelor sau al altor aparate de masurat se suporta de catre executant.

11.3. Achizitorul are obligatia de a examina si de a masura lucrarile care devin ascunse in cel mult _____de ore de la notificarea executantului.

11.4. Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricaror alte informatii furnizate executantului.

12. Inceperea si executia lucrarilor

12.1.(1) Executantul are obligatia de a incepe lucrarile in timpul cel mai scurt posibil de la primirea ordinului in acest sens din partea achizitorului, respectiv in maxim ______ zile de la primirea ordinului de incepere a lucrarilor si daca conditiile meteorologice permit.

(2) Executantul trebuie sa notifice achizitorului si Inspectoratul de Stat in Constructii data inceperii efective a lucrarilor.

12.2.(1) Lucrarile trebuie sa se deruleze conform graficului general de executie si sa fie terminate la data stabilita. Datele intermediare prevazute in graficele de executie se considera date contractuale.

(2) Executantul va prezenta, dupa semnarea contractului, graficul de executie detaliat, alcatuit in ordinea tehnologica de executie. In cazul in care achizitorul considera ca, pe parcurs, desfasurarea lucrarilor nu concorda cu graficul general de executie a lucrarilor, la cererea acestuia, executantul va prezenta un grafic revizuit, in vederea terminarii lucrarilor la data prevazuta in contract. Graficul revizuit nu il va scuti pe executant de niciuna dintre indatoririle asumate prin contract.

(3) In cazul in care executantul intarzie inceperea lucrarilor, terminarea pregatirilor sau daca nu isi indeplineste indatoririle contractuale, achizitorul este indreptatit sa ii fixeze executantului un alt termen, pana la care activitatea sa intra in normal si sa il avertizeze ca, in cazul neconformarii, la expirarea termenului stabilit ii va rezilia contractul.

12.3.(1) Achizitorul are obligaţia de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor prin personal propriu sau angajat si de a stabili conformitatea lor cu specificatiile cuprinse in anexele la contract. Partile contractante au obligatia de a notifica, in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati profesional pentru acest scop, si anume a responsabilului tehnic cu executia din partea executantului si a dirigintelui de santier sau, daca este cazul, a altei persoane fizice sau juridice din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantilor achizitorului la locul de munca, in ateliere, depozite si oriunde isi desfasoara activitatile legate de indeplinirea obligatiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse. Achizitorul va comunica, odată cu ordinul de începere a lucrărilor, reprezentanţii săi ce vor supraveghea lucrările.

12.4.(1) Materialele trebuie sa fie de calitatea prevazuta in documentatia de executie.

(2) Executantul are obligatia sa asigure instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru verificarea, masurarea si testarea lucrarilor. Costul probelor si incercarilor, inclusiv al manoperei aferente acestora, revine executantului.

(3) Probele neprevazute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse in opera vor fi suportate de executant, daca se dovedeste ca materialele nu sunt corespunzatoare calitativ sau ca manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului.

12.5.(1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara aprobarea achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a notifica achizitorului, cand acest tip de lucrari sunt finalizate, pentru a fi examinate si masurate.

(3) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti din lucrare, la dispozitia achizitorului si de a le reface, daca este cazul.

(4) In cazul in care se constata ca lucrarile sunt de calitate corespunzatoare si au fost executate conform documentatiei de executie, cheltuielile privind dezvelirea si refacerea vor fi suportate de catre achizitor, iar in caz contrar, de catre executant.

12.6. Executantul trebuie sa respecte urmatoarele obligatii privind protectia mediului:

a) sa colecteze selectiv deseurile generate de activitatea contractata. Deseurile vor fi evacuate din perimetrul AIHCB cu respectarea prevederilor legale privind protectia mediului si pe baza contractului intocmit de executant cu o societate de salubrizare autorizata;

b) sa plateasca o penalizare de 3.500 lei pentru orice poluare generata direct sau indirect de acesta;

c) la finalul lucrarilor, va aduce la starea initiala suprafetele afectate de lucrari, inclusiv de organizarea de santier, pe cheltuiala proprie.

13. Intarzierea si sistarea lucrarilor

13.1. In cazul in care:

a) volumul sau natura lucrarilor neprevazute; sau

b) conditiile climaterice extrem de nefavorabile; sau

c) oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreaza executantului si nu a survenit prin incalcarea contractului de catre acesta il indreptatesc pe executant sa solicite prelungirea termenului de executie a lucrarilor sau a oricarei parti din acestea, prin consultare, partile vor stabili:

i. orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;

ii. totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la pretul contractului.

13.2. Fara a prejudicia dreptul executantului conform clauzei 21.1, acesta are dreptul de a sista lucrarile sau de a diminua ritmul executiei, daca achizitorul nu plateste in termen de 28 de zile de la expirarea termenului prevazut la Cap. 5; in acest caz va notifica in scris acest fapt achizitorului.

14. Finalizarea si receptia lucrarilor/documentatiilor

14.1. Receptia documentatiilor tehnice se va efectua de catre o comisie de receptie la sediul achizitorului.

In cadrul receptiei va fi verificata conformitatea documentaţiei realizate şi predate, cu cerinţele Caietului de sarcini, pe baza borderourilor centralizatoare pentru piese scrise şi desenate, prin proces verbal de predare-primire a lucrărilor.

Documentatiile vor fi predate in cate 2 exemplare pe suport de hârtie (planse format A3) şi 2 exemplare pe suport electronic (CD). Documentele vor fi insotite de o declaratie pe proprie raspundere prin care este garantata documentatiilor predate cu prevederile si reglementarile legale in vigoare, precizandu-se paragrafele la care se face referire.

14.2. Recepţia lucrarilor se va face conform HG 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu completarile si modificarile ulterioare.

14.3.(1) La finalizarea lucrarilor, executantul are obligatia de a notifica in scris achizitorului ca sunt indeplinite conditiile de receptie, solicitand acestuia convocarea comisiei de receptie.

(2) Pe baza situatiilor de lucrari executate confirmate si a constatarilor efectuate pe teren achizitorul va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. In cazul in care se constata ca sunt lipsuri sau deficiente acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se si termenele pentru remediere si finalizare. Dupa constatarea remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de receptie.

14.4. Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementarile in vigoare. In functie de constatarile facute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia.

15. Perioada de garantie acordata lucrarilor:

15.1. Perioada acordarii garantiei lucrarilor este de ________ si incepe de la data semnarii procesului - verbal de receptie la terminarea lucrarilor, pana la receptia finala, în condiţiile prezentului contract. Perioada de garantie a dotarilor, conform garantiei acordate de producator si incepe de la data semnarii procesului - verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

15.2.(1) In perioada de garantie executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de achizitor, de a executa toate lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a degradărilor şi altor defecte a caror cauza este nerespectarea condiţiilor de proiectare şi executare sau a viciilor de proiectare.

(2) Executantul are obligatia de a executa toate activitatile prevazute la alin. (1), pe cheltuiala proprie, in cazul in care ele sunt necesare ca urmare a:

a) utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau

b) unui viciu de conceptie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei parti din lucrari; sau

c) neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricareia dintre obligatiile explicite sau implicite care ii revin in baza contractului.

(3) In cazul in care defectiunile nu s-au produs din vina executantului, lucrarile fiind executate de catre acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si platit ca lucrari suplimentare.

15.3. In cazul in care executantul nu executa lucrarile prevazute la clauza 15.2. alin. (1), achizitorul este indreptatit sa angajeze si sa plateasca alte persoane care sa le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrari vor fi recuperate de catre achizitor de la executant sau retinute din sumele datorate acestuia sau din garantia de buna executie.

16. Asigurari

16.1.(1) Executantul are obligatia de a incheia, inainte de inceperea lucrarilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile care ar putea aparea privind lucrarile executate, utilajele, instalatiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si reprezentantii imputerniciti sa verifice, sa testeze sau sa receptioneze lucrarile, precum si daunele sau prejudiciile aduse catre terte persoane fizice sau juridice.

(2) Asigurarea se va incheia cu o societate de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportata de catre executant din capitolul “Cheltuieli indirecte”.

(3) Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, ori de cate ori i se va cere, polita sau politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(4) Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile prin lege, in privinta sau ca urmare a unui accident ori prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu exceptia accidentelor sau prejudiciilor rezultate din vina achizitorului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

17. Caracterul confidential al contractului

17.1.(1) O parte contractanta nu are dreptul fara acordul scris al celeilalte parti:

a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terte parti, in afara acelor persoane implicate in indeplinirea contractului;

b) de a utiliza informatiile si documentele obtinute sau la care are acces in perioada de derulare a contractului, in alt scop decat acela de a-si indeplini obligatiile contractuale.

(2) Dezvaluirea oricarei informatii fata de persoanele implicate in indeplinirea contractului se va face confidential si se va extinde numai asupra acelor informatii necesare in vederea indeplinirii contractului.

17.2. O parte contractanta va fi exonerata de raspunderea pentru dezvaluirea de informatii referitoare la contract daca:

a) informatia era cunoscuta partii contractante inainte ca ea sa fi fost primita de la cealalta parte contractanta; sau

b) informatia a fost dezvaluita dupa ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti contractante pentru asemenea dezvaluire; sau

c) partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia.

18. Drepturi de proprietate intelectuala

18.1.Executantul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva oricaror:

a) reclamatii si actiuni in justitie ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru/ori in legatura cu executia lucrarilor sau incorporate in acestea;

b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea Caietului de sarcini intocmit de catre achizitor;

c) beneficiarul se obligă să nu facă cunoscute unor terţe persoane sau să utilizeze în alte scopuri proiectul realizat de executant sau alte informaţii aflate de la acesta privind executarea lucrărilor, cu exceptia situatiilor in care utilizarea acestuia este necesara pentru asigurarea exploatarii, intretinerii, repararii, modernizarii obiectivului.

19. Garantia de buna executie a contractului

19.1. Garantia de buna executie a contractului este de 10 % din valoarea totala a contractului, exclusiv T.V.A., respectiv ____________________ lei si se va constitui in termen de 7 zile de la semnarea contractului printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de catre o societate bancara sau de o societate de asigurari:

19.2. Garantia de buna executie a contractului se restituie, astfel:

a) valoarea garanţiei de buna execuţie aferentă proiectarii va fi restituita în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor 7executate în baza proiectului tehnic, dacă autoritatea contractanta nu a ridicat pana la acea data pretenţii asupra ei

b) valoarea garanţiei de buna execuţie pentru executie lucrari va fi restituita astfel:

- 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului- verbal de receptie la terminarea lucrarilor, daca autoritatea contractanta nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

- restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate, pe baza  procesului – verbal de receptie finala, daca autoritatea contractanta nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.

19.3. Garantia de buna executie a contractului de achizitie va fi constituita pe o perioada egala cu perioada de garantie a lucrarilor executate in baza contractului + 14 zile.

19.4. Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita prejudiciului creat, daca executantul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie achizitorul are obligatia de a notifica pretentia executantului, precizand obligatiile care nu au fost respectate.

19.5. Achizitorul se obligă să convoace comisia pentru recepţia finală în termen de maxim 15 zile de la expirarea termenului prevăzut la 15.1.

20. Amendamente

20.1. Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului prin act aditional.

21. Penalitati, daune-interese

21.1. In cazul in care, din vina sa exclusiva, executantul nu reuseste sa isi indeplineasca obligatiile asumate prin contract, achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala de 0,15% pentru fiecare zi de intarziere, din valoarea totala a contractului, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.

21.2. In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 28 zile de la expirarea perioadei prevazute la clauza 5.1, acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala din plata neefectuata, respectiv 0,15% pentru fiecare zi intarziere, din plata neefectuata, pana la indeplinirea efectiva obligatiilor.

21.3. In cazul in care din vina sa executantul provoaca o poluare accidentala, acesta este obligat sa plateasca contravaloarea prestatiei de depoluare pentru aducerea mediului la starea normala conform cerintelor legale, plus o penalitate de 3.500 lei/ eveniment.

22. Rezilierea. Denuntarea

22.1. In caz de neexecutare culpabila totala/partiala/ sau ca urmare a executarii in mod necorespunzator a obligatiilor contractuale, de oricare dintre parti, partea prejudiciata poate rezilia contractul de plin drept, fara interventia instantei de judecata, fara a mai fi necesara punerea in intarziere si fara vreo alta formalitate prealabila, precum si de a pretinde daune-interese, pana la acoperirea prejudiciului creat.

22.2. Achizitorul are dreptul de a denunta unilateral contractul, in cel mult 30 de zile de la aparitia unor circumstante obiective care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului.

22.3. In cazul prevazut la art. 22.2. executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract  indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului.

23. Subcontractanţi

23.1. Executantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii declarati in cadrul procedurii de achizitie în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.

23.2 Executantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului Lista subcontractanţilor cu datele de identificare ale acestora insotita de copii ale contractelor încheiate cu acestia, toate documentele urmand sa se constituie în Anexa nr. 4.

23.3.(1) Executantul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul, inclusiv de activitatea subcontractanţilor.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de executant de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contract.

23.4. Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica preţul contractului şi va fi notificată in vederea acceptarii de catre achizitor.

24. Cesiunea

Art.24.1.Furnizorul are obligatia de a nu cesiona contractul, fara sa obtina in prealabil acordul scris al achizitorului.

Art.24.2.Cesiunea va opera in conditiile Sectiunii  8 din Codul civil.

25. Forta majora

25.1. Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

25.2. Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care actioneaza aceasta.

25.3. Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

25.4. Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si de a lua orice masuri care ii stau la dispozitie, in vederea limitarii consecintelor.

25.5. Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

26. Solutionarea litigiilor

26.1. Achizitorul si executantul vor depune toate diligentele pentru a solutiona pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.

26.2. Daca dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative neoficiale achizitorul si executantul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de catre instantele judecatoresti competente din Romania.

26.3. Pentru orice litigiu nascut din prezentul contract, instanta competenta este instanta de la sediul achizitorului.

27. Limba care guverneaza contractul

27.1. Limba care guverneaza contractul este limba romana.

28. Comunicari

28.1.(1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii.

28.2. Comunicarile dintre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.

29. Legea aplicabila contractului

29.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

30. Documentele contractului

30.1.	Documentele contractului sunt:

- Anexa nr. 1- Responsabilităţi privind securitatea şi sănătatea în muncă şi protecţia mediului;

- Anexa nr. 2 – Cerinte specifice de siguranta aeronautica;

- Anexa nr. 3 - Normele de Securitate Aerportuara

- Anexa nr. 4 – Lista cu subcontractanti si contractele incheiate cu acestia;

- Centralizatorul lucrarilor si a preturilor unitare (propunerea financiara a executantului);

- documentatia de atribuire inclusiv caietul de sarcini;

- propunerea tehnica  a executantului;

- grafic de executie;

- alte anexe la contract.

Prezentul contract s-a incheiat la data de __________in doua exemplare, ambele avand aceeasi valoare juridica, cate unul pentru fiecare parte contractanta, partile garantand ca reprezentantii acestora, ale caror semnaturi apar mai jos, au fost si sunt la data incheierii investiti cu toata puterea juridica sa semneze prezentul contract.

ACHIZITOR:                                     EXECUTANT:

Anexa nr. 1

RESPONSABILITĂŢI PRIVIND SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ ŞI PROTECŢIA MEDIULUI PENTRU PRESTAREA DE SERVICII / LUCRĂRI PENTRU CN AEROPORTURI BUCUREŞTI SA

Articol I. Prestatorul serviciilor/ executantul lucrărilor contractate este obligat să îşi organizeze activitatea şi să asigure resursele umane şi tehnico-materiale astfel încât, încă înainte de începerea propriu-zisă a derulării contractului, să prevină prin eliminare, diminuare şi/sau control riscurile de accidentare sau îmbolnăvire profesională respectiv de poluare, cu impact asupra personalului propriu, a personalului CN Aeroporturi Bucureşti SA.

# Articol II. Prestatorul serviciilor/ executantul lucrărilor contractate este obligat să asigure, conform prevederilor legale în vigoare, înainte de începerea şi în timpul prestării serviciilor / lucrărilor, informarea, instruirea şi dotarea salariaţilor proprii pentru a preveni producerea de evenimente de muncă şi/sau de mediu.

# Articol III. Înainte de începerea propriu-zisă a derulării contractului, Prestatorul / Executantul este obligat să înainteze lista lucrătorilor implicaţi în derularea contractului şi documentaţia de muncă respectiv de mediu întocmită conform prevederilor legale, inclusiv Planul de intervenţii în situaţii de urgenţă pentru evenimente de muncă şi/sau de mediu,

# Articol IV. CN Aeroporturi Bucureşti SA, conform obligaţiilor sale legale privind sănătate şi securitate în muncă asigură informarea salariaţilor Prestatorului / Executantului, implicați în prestarea serviciilor/lucrărilor contractate, privind riscurile specifice asociate sănătăţii şi securităţii în muncă şi protecţiei mediului generate de activitatea Beneficiarului.

# Articol V. Prestatorul serviciilor/executantul lucrărilor contractate are obligaţia a de asigura prezenţa lucrătorilor susmenţionaţi la datele şi în locul stabilit de comun acord cu reprezentanţii abilitaţi ai CN Aeroporturi Bucureşti SA. Nu este permisă Prestatorului / Executantului începerea oricăror activităţi ce implică riscuri de muncă şi/sau de mediu, înainte de finalizarea instruirii lucrătorilor implicaţi în derularea contractului, conform prevederilor art.IV.

# Articol VI. Prestatorul serviciilor/ executantul lucrărilor contractate este obligat să îşi organizeze şi desfăşoare activităţile stabilite contractual astfel încât să prevină producerea de evenimente de muncă sau de mediu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

# Articol VII. Prestatorul serviciilor/ executantul lucrărilor contractate este obligat să elaboreze în spiritul Politicii CN Aeroporturi Bucureşti SA, pe baza identificării prealabile a pericolelor specifice şi a evaluării riscurilor privind securitatea şi sănătatea în muncă, Planul propriu de prevenire şi protecţie asociat serviciilor/lucrărilor contractate, şi să îl implementeze conform prevederilor legale, având asigurate resursele umane şi tehnico-materiale necesare; Planul va respecta cerinţele de formă şi fond impuse prin Legea nr.319/2006 şi Hotărârea de Guvern nr.1425/2006.

# Articol VIII. Planul va fi înaintat la CN Aeroporturi Bucureşti SA pentru avizare, în maxim 30 zile de la data semnării contractului, acesta devenind anexă la contract. În cazul în care durata contractului de prestări servicii/lucrări este mai mare de 12 luni, Prestatorul / Executantul va actualiza şi remite spre avizare acest plan, în termen de 30 de zile de la începerea noului an calendaristic.

# Articol IX. În situaţia în care serviciile/lucrările prestate intră sub incidenţa prevederilor Hotărârii de Guvern nr.300/2006 cu modificările şi completările ulterioare, Prestatorul / Executantul este obligat să respecte prevederile cuprinse în planul de securitate şi sănătate în muncă, planul propriu de sănătate şi securitate în muncă, dosarul de intervenţii ulterioare şi registrul de coordonare.

# Articol X. Planul de securitate şi sănătate în muncă, dosarul de intervenţii ulterioare şi registrul de coordonare vor fi întocmite şi actualizate, după caz, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

# Articol XI. În situaţia descrisă la art. IX, CN Aeroporturi Bucureşti SA, în calitatea sa de Beneficiar, deleagă toate obligaţiile şi responsabilităţile sale legale, ce decurg din aplicarea prevederilor Hotărârii de Guvern nr.300/2006 cu modificările şi completările ulterioare, către Managerul de proiect.

# Articol XII. Prestatorul serviciilor/ executantul lucrărilor contractate are obligaţia să elaboreze, pe baza identificării aspectelor de mediu semnificative şi a evaluării impacturilor asociate prestării serviciilor/lucrărilor contractate, Programul de Management de Mediu, care implementat să prevină şi/sau reducă efectele impactului negativ de mediu, având asigurate resursele umane şi tehnico-materiale necesare; Programul de management de mediu va fi întocmit conform modelului de mai jos.

| # Nr crt. | # Descriere activitate prestată | # Tip activitate | # Aspect de mediu | # Impact asociat | # Măsuri eliminare / reducere impact |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Normală - N Anormală – A Urgenţă - U |  |  |  |  |
|  |  |  | Apă - A, Aer - Ae, Zgomot - Z, Sol - S, Vegetaţie - V |  |  |  |

# Articol XIII. Programul va fi înaintat la CN Aeroporturi Bucureşti SA pentru avizare, în maxim 30 zile de la data semnării contractului, acesta devenind anexă la contract. În cazul în care durata contractului de prestări servicii / lucrări este mai mare de 12 luni, Prestatorul / Executantul va actualiza şi remite spre avizare acest Program, în termen de 30 de zile de la începerea noului an calendaristic.

# Articol XIV. Prestatorul serviciilor/ executantul lucrărilor contractate este obligat să documenteze în baza Planului de intervenţii în situaţii de urgenţă pentru evenimente de muncă şi/sau de mediu, înainte de începerea oricăror activităţi contractuale, spre avizarea CN Aeroporturi Bucureşti SA, modul de intervenţie în situaţii de urgenţă inclusiv de pericol iminent pentru securitatea şi sănătatea în muncă a salariaţilor şi/sau protecţia mediului, cu asigurarea resurselor umane şi tehnico-materiale proprii.

# Articol XV. Pentru prevenirea evenimentelor de mediu / muncă ce pot fi generate ca urmare a prestării  serviciilor/lucrărilor contractate, Prestatorul / Executantul întocmeşte şi remite CN Aeroporturi Bucureşti SA Planul de intervenţii în situaţii de urgenţă pentru evenimente de muncă şi/sau de mediu; Planul va fi întocmit pe baza identificării aspectelor de mediu şi evaluării 	impacturilor respectiv identificării pericolelor de accidentare sau îmbolnăvire profesională şi evaluării riscurilor, cu respectarea cerinţele de formă descrise în tabelul de mai jos.

| # Nr crt. | # Descriere situaţie cu potenţial de eveniment |  | # Acţiunea necesară de intervenţie | # Resurse alocate pentru intervenţia de urgenţă |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Cauza # Impact de mediu – M # Pericol de accidentare - S | # Locul / Zona |  | # Tehnice | # Materiale | # Umane |

# Articol XVI. Planul va fi înaintat la CN Aeroporturi Bucureşti SA pentru avizare, în maxim 30 zile de la data semnării contractului, acesta devenind anexă la contract. În cazul în care durata contractului de prestări servicii/lucrări este mai mare de 12 luni, Prestatorul / Executantul va actualiza şi remite spre avizare acest Plan, în termen de 30 de zile de la începerea noului an calendaristic.

# Articol XVII. Nu se permite Prestatorului începerea execuţiei activităţilor ce fac obiectul  contractului înainte de asigurarea tuturor măsurilor de implementare a planurilor şi programelor susmenţionate şi a transmiterii spre avizare către CN Aeroporturi Bucureşti SA a documentaţiilor aferente.

# Articol XVIII. Pentru contractele aflate în derulare, prevederile prezentei anexe se consideră îndeplinite prin remiterea, în termen de 30 de zile de semnarea prezentului act, către CN Aeroporturi Bucureşti SA a următoarelor documente subsecvente obligaţiilor asociate cu derularea serviciilor / lucrărilor derulate pe durata anului în curs:

- Plan de prevenire şi protecţie

- Program de management de mediu

- Plan de intervenţii în situaţii de urgenţă pentru evenimente de muncă şi/sau de mediu

- Lista actualizată a salariaţilor operativi (art.IV)

# Articol XIX. Prestatorul serviciilor/ executantul lucrărilor contractate are obligaţia să asigure gestiunea corespunzătoare a deşeurilor generate ca urmare a derulării contractului/comenzii pornind de la identificarea, evidenţa, colectarea selectivă, depozitarea temporară a deşeurilor generate de activităţile derulate conform prevederilor contractuale şi în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

# Articol XX. Prestatorul / Executantul are responsabilitatea privind ţinerea evidenţei gestiunii deşeurilor rezultate din derularea activităţilor contractate. Fişele privind deşeurile generate ca urmare a prestării serviciilor/lucrărilor contractate, respectiv tipurile, cantităţile, modul de colectare, stocare şi eliminare vor fi întocmite conform prevederilor legale în vigoare şi transmise lunar şi ori de câte ori este nevoie către CN Aeroporturi Bucureşti SA.

# Articol XXI. Depozitarea deşeurilor, generate de Prestator / Executant ca urmare a prestării serviciilor/lucrărilor contractate, se va face pe categorii şi numai în recipiente conforme prevederilor legale şi spaţii corespunzător amenajate, spaţii stabilite de comun acord cu reprezentanţii abilitaţi ai CN Aeroporturi Bucureşti SA. În situaţia modificării / extinderii locurilor de muncă şi implicit a volumului / tipului de deşeuri, Prestatorul va informa CN Aeroporturi Bucureşti SA pentru stabilirea cerinţelor actualizate privind locaţia recipientele, etc., după caz.

# Articol XXII. Prestatorul serviciilor/ executantul lucrărilor contractate este obligat să notifice, spre avizarea CN Aeroporturi Bucureşti SA, pe baza documentaţiei întocmite privind prestarea serviciilor/lucrărilor contractate, cuprinzând şi Fişele tehnice de securitate, utilizarea, depozitarea, transportul substanţelor periculoase pentru securitatea şi sănătatea în muncă a salariaţilor respectiv protecţia mediului aeroportuar pentru respectarea prevederilor legale în vigoare.

# Articol XXIII. Prestatorul serviciilor/ executantul lucrărilor contractate are obligaţia să asigure şi să intervină de urgenţă cu materiale de intervenţie biodegradabile pentru reducerea efectelor poluărilor accidentale generate ca urmare a prestării serviciilor/lucrărilor contractate.

# Articol XXIV. Prestatorul serviciilor/ executantul lucrărilor contractate este obligat să asigure, pe cheltuiala proprie, dotarea  în cantităţi suficiente de  echipamente individuale de muncă respectiv de protecţie (inclusiv de înaltă vizibilitate), conforme şi certificate potrivit prevederilor legale, pentru toţi salariaţii utilizaţi pe toată durata prestării serviciilor/lucrărilor, astfel încât să prevină producerea accidentelor de munca şi/sau îmbolnăvirilor profesionale.

# Articol XXV. Prestatorul serviciilor/ executantul lucrărilor contractate are obligaţia să pună la dispoziţia reprezentanţi abilitaţi ai CN Aeroporturi Bucureşti SA toate documentele necesare inclusiv să asigure cadrul pentru derularea corespunzătoare de audituri/controale periodic, privind conformitatea cu cerinţele legale în vigoare, de sănătate şi securitate în muncă respectiv de protecţia mediului asociate serviciilor/lucrărilor contractate.

# Articol XXVI. Prestatorul serviciilor/ executantul lucrărilor contractate este obligat să implementeze măsurile necesare pentru eliminarea neconformităţilor de muncă şi/sau de mediu, constatate cu ocazia auditurilor/controalelor efectuate, şi să comunice în scris modul şi termenul(ele) de realizare.

# Articol XXVII. În cazul producerii unor evenimente de muncă şi/sau de mediu, Prestatorul / Executantul este obligat să ia urgent toate măsurile necesare pentru a gestiona, conform prevederilor legale, situaţia la faţa locului pentru a nu se mai produce alte evenimente şi pentru a limita efectele situaţiei create inclusiv de întocmire a notei de constatare la faţa locului;

# Articol XXVIII. Prestatorul serviciilor/ executantul lucrărilor contractate este obligat să anunţe de urgenţă reprezentanţii abilitaţi ai CN Aeroporturi Bucureşti SA privind situaţia de muncă şi/sau de mediu generată şi măsurile luate, punând la dispoziţie toate informaţiile de care dispune.

# Articol XXIX. Evenimentele de mediu şi/sau de muncă ce afectează salariaţii CN Aeroporturi Bucureşti SA şi/sau mediul aeroportuar şi produse ca urmare a prestării serviciilor/ execuţiei lucrărilor contractate dar nefăcând obiectul anchetei autorităţilor împuternicite ale statului, vor fi cercetate de o comisie mixtă numită şi condusă de CN Aeroporturi Bucureşti SA în care vor fi cooptaţi şi reprezentanţi ai Prestatorului, urmând ca măsurile dispuse să fie implementate de urgenţă pentru a preveni evenimente similare.

# Articol XXX.. Prestatorul / Executantul răspunde pentru daunele produse CN Aeroporturi Bucureşti SA ca urmare a neorganizării şi/sau desfăşurării necorespunzătoare a activităţii contractate respectiv a nerespectării prevederilor legale în vigoare privind sănătatea şi securitatea în muncă respectiv protecţia mediului.

ACHIZITOR:                                     EXECUTANT:

Anexa nr. 2

CERINŢE SPECIFICE DE SIGURANŢĂ AERONAUTICĂ

Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti S.A. în calitate de beneficar şi _______________________________________________________________________ în calitate de prestator vor conveni de comun acord că pe întreaga perioadă a desfăşurării contractului  _________________________________________________________________________, prestatorul / ofertantul câştigător precum şi toate firmele subcontractate de către aceasta  vor adopta şi respecta urmatoarele măsuri care vizează siguranţa aeronautică pe aerodromul ________________________________ pentru a contribui efectiv la menţinerea unui nivel ridicat de performanţă privind siguranţa aeronautică la nivel de aerodrom.

- (Prestatorul / ofertantul câştigător)______________________________________________________ va numi un responsabil pentru siguranţa aeronautică şi un înlocuitor al acestuia - care vor colabora cu direcţia siguranţă aeronautică cât şi cu celelalte structuri ale CNAB şi vor răspunde de respectarea reglementărilor şi cerinţelor administratorului aeroportului în acest domeniu. Numele, funcţia şi modalităţile de contact ale responsabilului pentru siguranţa aeronautică vor fi anunţate în scris către Direcţia Siguranţă Aeronautică CNAB.

- Responsabilul cu siguranţa aeronautică trebuie să aibă experienţă în executarea de lucrări pe un aeroport deschis traficului aerian şi să cunoască suprafaţa de mişcare a aerodromului __________________________. Responsabilul cu siguranţa aeronautică va fi investit cu putere de decizie pentru adoptarea măsurilor specifice domeniului, atât în ceea ce priveşte personalul, cât şi pentru organizarea şantierului.

- Responsabilul pentru siguranţa aeronautică (sau înlocuitorul acestuia) va fi prezent pe şantier, asigurând permanenţa pe perioadele desfaşurarii lucrărilor.

- Responsabilul pentru siguranţa aeronautică va asigura desfăşurarea de instructaje periodice privind siguranţa aeronautică, la care vor participa toate persoanele care îşi desfăşoară activitatea în zona de şantier. Instructajele se vor efectua înainte de începerea activităţii în şantier (prima intrare a unei persoane) şi lunar (reinstruire).

- Personalului muncitor îi este interzisă cu desăvărşire deplasarea pedestră (individuală sau în grup), cu autovehicule, utilaje de şantier şi alte mijloace  dinspre zona de şantier înspre zona de operaţiuni aeriene, dacă este cazul, fara însoţire autorizată din partea CNAB.

- Se interzice personalului părăsirea zonei de şantier fără însoţire autorizată.

- În incinta şantierului este strict interzis fumatul cu excepţia unei zone unice, special amenajată, a cărei locaţie va fi stabilită numai cu acordul reprezentanţilor Direcţiei Siguranţă Aeronautică din cadrul CNAB şi a Serviciului de Salvare şi Stingere Incendii (SSSI) / Serviciului Situaţii de Urgenţă (SSU) din cadrul aerodromului ______________________________.

- Este interzis lucrul cu foc deschis în zona de şantier.

- Personalul din şantier va purta echipament de înaltă vizibilitate (veste reflectorizante). Vestele reflectorizante vor fi purtate pe toata perioada activităţii, de la intrarea în schimbul de lucru şi până la terminarea programului.

- Se va stabili un plan de curăţenie al zonei de şantier, cu intervale orare precise pentru efectuarea curăţeniei. Planul de curăţenie va fi elaborat de către (prestatorul / ofertantul câştigător) __________________________________________ şi va fi transmis spre avizare către Direcţia Operaţională a aerodromului ____________________________.

- Zona de şantier va fi delimitată cu gard de plasă PVC care să nu permită împrăştierea deşeurilor (F.O.D.) în zona de operaţiuni aeriene.

- Este interzisă aruncarea în zona de şantier a pungilor, sticlelor, deşeurilor, etc., care pot fi sursă de F.O.D. în zona de operaţiuni aeriene. Aceste resturi vor fi colectate în locuri special amenajate, în pubele pentru colectarea selectivă a deşeurilor (plastic, sticlă, hârtie, etc.) şi vor fi transportate la sfârşitul fiecărei zile de lucru.

- Molozul şi toate materialele rezultate în urma lucrărilor din zonele de şantier vor fi evacuate de către (prestatorul / ofertantul câştigător)______________________________, pe cheltuială proprie, la o groapă autorizată; transportul acestor materiale se va face astfel încât acestea să nu se împrăştie în zona de operaţiuni aeriene.

- Zona de şantier va fi udată periodic pentru a se evita formarea prafului, dacă este cazul.

- Vehiculele cu braţ ridicător şi macaralele vor fi semnalizate. Înălţimea acestora nu va depăşi 4 metri.

- Poziţionarea macaralelor sau a vehiculelor cu braţ ridicător se va face numai cu informarea şi cu acordul administratorului de aerodrom reprezentat de Inspectorul Specialitate Şef (02) / Comandantul Adjunct (02).

- Dupa terminarea programului de lucru, utilajele vor fi parcate numai în înteriorul zonelor de lucru; vehiculele cu braţ ridicător, cupa, etc, vor fi parcate astfel încât înalţimea totală a acestora să aibă dimensiunea minim posibilă (braţul, cupa, etc.)

- În cazul în care zona de lucru va fi asigurată cu sistem electric de iluminare; echipamentele de iluminat precum şi fasciculele de lumină nu trebuie să deranjeze activitatea aeroportuară care se desfaşoară  în zona de operaţiuni aeriene. Aceste surse de lumină vor fi orientate spre interiorul şantierului.

- Pe timp de noapte precum şi în condiţii LVO (vizibilitate redusă), lucrările pe şantier se vor desfăşura numai cu informarea şi cu acordul administratorului de aerodrom Inspectorul Specialitate Şef (02) / Comandantul Adjunct (02).

- Se vor monta de către (prestatorul / ofertantul câştigător)______________________________, pe cheltuială proprie, un număr suficient de indicatoare care să semnalizeze zona de şantier, amplasate în locuri vizibile în imediata vecinătate a traficului auto sau pedestru din interiorul aerodromului. Se va verifica periodic starea de funcţionare a acestora.

- La ieşirea din zonele de lucru, dacă traseul urmat de utilajele şi autovehiculele din şantier tranzitează perimetrul aeroportului, zona de operaţiuni aeriene sau suprafaţa de mişcare, acestea trebuie să fie curăţate (spălate) de către (prestatorul / ofertantul câştigător) _________________________________________astfel încât acestea să nu aibă pietre şi noroi pe roţi şi să se elimine riscul de a contamina zona de operaţiuni aeriene.

- Se va amenaja un punct pentru spălarea roţilor la ieşirea din şantier. Pentru situaţiile în care autovehiculele aparţinând şantierului nu îndeplinesc cerinţele de curăţenie la intrarea în perimetrul aeroportului, (prestatorul / ofertantul câştigător) ___________________________________, va asigura spălarea autovehiculelor în incinta proprie (externă aeroportului).

- Utilajele şi mijloacele auto aparţinând şantierului se vor deplasa spre / dinspre zona de şantier numai pe traseul: __________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ ,  cedând prioritate la intersecţiile drumului destinat şantierului cu drumurile de serviciu de pe suprafaţa de mişcare a ________________________________, dacă atraseul acestora intersectează drumuri sau suprafeţe aparţinând zonelor de operaţiuni aeriene, dacă este cazul.

- Utilajele şi mijloacele auto aparţinând şantierului se vor deplasa spre / dinspre zona de şantier numai cu insoţire din partea ________________________________________________.

- Utilajele şi mijloacele auto aparţinând şantierului nu au voie să părăsească şi să oprească pe drumul cuprins între ____________________________________________________________

_______________________________________________________________________, dacă este cazul.

- Toate cerinţele de mai sus vor fi aduse la îndeplinire de către (prestatorul / ofertantul câştigător)___________________________________________________________, şi verificate de către administratorul de aerodrom Inspectorul Specialitate Şef (02) / Comandantul Adjunct (02).

- (Prestatorul / ofertantul câştigător)______________________________________________________ se obligă să sprijine activităţile de audit, de  inspectare / supraveghere a siguranţei aeronautice şi de investigare a evenimentelor / incidentelor şi accidentelor aeronautice prin acordarea întregului sprijin către reprezentanţii CNAB.

CNAB SA							PRESTATOR

(ofertantul câştigător)

Director General 						Director General

____________________________			________________________

Director de Siguranţă Aeronautică

____________________________

Director Operaţional

____________________________