- ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 5

Cerere de oferte

DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE

“Proiectare si executie lucrari de

Amenajare locuri de joaca Pachet 1”

- 2011

- CUPRINS :

Secţiunea I	     FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI

Secţiunea II	     CAIETUL DE SARCINI

Secţiunea III          FORMULARE

Secţiunea IV          MODEL CONTRACT

SECTIUNEA I                                                                                                                                                     APROBAT,

Director General,

Ing. Cristea Dan

FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI

SECŢIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

I.1) DENUMIRE, ADRESĂ ŞI PUNCT(E) DE CONTACT

| Denumire oficială: ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 5 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Adresă: STR. SF. ELEFTERIE, NR. 47-49, SECTOR 5 |  |  |
| Localitate: BUCURESTI | Cod poştal: 050524 | Ţara: ROMANIA |
| Punct(e) de contact: În atenţia DL/DNA Ghita Ioana | Telefon: 021/412.00.76 |  |
| E-mail: achizitiiadp5@yahoo.com | Fax: 021/412.00.78 |  |
| Adresa/ele de internet (dacă este cazul): www.sector5.ro Adresa sediului principal al autorităţii contractante (URL): www.sector5.ro Adresa profilului cumpărătorului (URL): www.e-licitatie.ro |  |  |

Alte informaţii pot fi obţinute la: ■ Punctul de contact menţionat anterior □ Altele: completaţi anexa A.I

Caietul de sarcini şi documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv şi sistemul de achiziţie dinamic) pot fi obţinute la: ■ Punctul de contact menţionat anterior □ Altele: completaţi anexa A.II Documentatia de atribuire se va publica in integralitae in SEAP, odata cu anuntul de participare/invitatia de participare

Ofertele sau solicitările de participare trebuie transmise la: ■ Punctul de contact menţionat anterior □ Altele: completaţi anexa A.III

Date limită de primire a solicitărilor de clarificări / Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări: Clarificari Date limita de primire a solicitărilor de clarificări : - Cel putin 3 zile lucratoare pana la data limita de depunere a ofertelor. Data limita de transmitere a răspunsului la clarificări : - Cel putin 2 zile lucratoare pana la data limita de depunere a ofertelor. Solicitarile de clarificari se pot adresa Autoritatii contractante prin mijloacele prevazute la art. 60 alin 1 de OUG 34/2006, la adresa mentionata mai sus. Autoritatii contractante va posta pe SEAP toate solicitarile de clarificarile de la operatorii economici inclusiv raspunsurile aferente la rubrica ”clarificari”.

I.2) TIPUL AUTORITĂŢII CONTRACTANTE ŞI ACTIVITATEA PRINCIPALĂ (ACTIVITĂŢILE PRINCIPALE)

| □ Minister sau orice altă autoritate naţională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora □ Agenţie/birou naţional sau federal □ Colectivitate teritorială □ Agenţie/birou regional sau local □ Organism de drept public □ Instituţie/agenţie europeană sau organizaţie europeană ■ Altele (precizaţi): autoritate publica locala | □ Servicii publice generale □ Apărare □ Ordine şi siguranţă publică □ Mediu □ Afaceri economice şi financiare □ Sănătate □ Construcţii şi amenajări teritoriale □ Protecţie socială □ Recreere, cultură şi religie □ Educaţie □ Altele (precizaţi): ————— |
| --- | --- |
| Autoritatea contractantă acţionează în numele altor autorităţi contractante da □ nu ■ |  |

SECŢIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) DESCRIERE

| II.1.1) Denumirea dată contractului de autoritatea contractantă: PROIECTARE SI EXECUTIE AMENAJARE LOCURI DE JOACA PENTRU COPII - Pachet 1 PROIECTAREA: elaborarea proiectului tehnic şi a caietului de sarcini şi a detaliilor de execuţie, elaborarea PAC, a documentaţiei pentru obţinerea avizelor şi acordurilor necesare EXECUŢIA: lucrărilor amenajare locuri de joaca pentru copii , conform datelor din caietul de sarcini, parte integrantă din documentaţia de atribuire. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II.1.2) Tipul contractului şi locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor |  |  |  |  |  |
| a) Lucrări ■ | B) Produse □ |  |  | c) Servicii ■ |  |
| Executare □ Proiectare şi executare ■ Executarea, prin orice □ mijloace, a unei lucrări, conform cerinţelor specificate de autoritatea contractantă | Cumpărare □ Leasing □ Închiriere □ Închiriere cu opţiune de □ cumpărare O combinaţie între acestea □ |  |  | Categoria serviciilor: nr. 2A |  |
| Locul principal de executare Strazile sunt situate in Sectorul 5 Cod NUTS RO 321 | Locul principal de livrare ........................ Cod NUTS □□□□□□ |  |  | Locul principal de prestare ........................ Cod NUTS □□□□□□ |  |
| II.1.3) Procedura implică Un contract de achiziţii publice ■ Punerea în aplicare a unui sistem de achiziţie dinamic (SAD) □ Încheierea unui acord-cadru □ |  |  |  |  |  |
| II.1.4) Informaţii privind acordul-cadru (după caz) |  |  |  |  |  |
| Acord-cadru cu mai mulţi operatori economici □ Numărul □□□ sau, după caz, numărul maxim □□□ de participanţi la acordul-cadru preconizat |  |  | Acord-cadru cu un singur operator economic □ |  |  |
| Posibilitatea de a relua competiţia cu semnatarii acordului cadru da □ nu □ Dacă DA, __________________________________________ (se fac precizări suplimentare referitoare la modul de desfăşurare a reluării competiţiei între semnatarii unui acord-cadru) |  |  |  |  |  |
| Durata acordului-cadru: Durata în ani: □□ sau în luni: □□□ Justificarea unui acord-cadru a cărui durată depăşeşte patru ani: |  |  |  |  |  |
| ......................... |  |  |  |  |  |
| Estimarea valorii totale a achiziţiilor pentru întreaga durată a acordului-cadru (după caz; numai în cifre): Valoarea estimată fără TVA: _________________ Monedă: ________ sau intervalul: între _____________ şi _______________ Monedă: ________ Frecvenţa şi valoarea contractelor care urmează să fie atribuite (dacă se cunosc): __________ |  |  |  |  |  |
| II.1.5) Descrierea succintă a contractului sau a achiziţiei/achiziţiilor |  |  |  |  |  |
| Contractul are ca scop : PROIECTARE SI EXECUTIE AMENAJARE LOCURI DE JOACA PENTRU COPII – Pachet 1 Se solicita oferta pentru : Proiectare si Executie lucrari de Amenajare locuri de joaca pentru copii Fazele de proiectare solicitate: - proiect tehnic + caiete de sarcini; - detalii de execuţie; Nota: ofertantul, in favoarea investitorului, pe baza unei imputerniciri, va obtine toate avizele si acordurile aferente proiectului, inclusiv autorizatia de construire. |  |  |  |  |  |
| II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achiziţiile) |  |  |  |  |  |
|  | Vocabular principal |  |  | Vocabular suplimentar (după caz) |  |
| Obiect principal | 45212120-3 - Lucrari de constructii de parcuri tematice 45255400-3 - Lucrari de monatj 34928400-2 - Mobilier urban. 37535200-9 - Echipament pentru terenuri de joaca. | □□□□-□ □□□□-□ □□□□-□ |  |
| Obiect(e) suplimentar(e) | □□.□□.□□.□□-□ □□.□□.□□.□□-□ □□.□□.□□.□□-□ □□.□□.□□.□□-□ |  |  | □□□□-□ □□□□-□ □□□□-□ □□□□-□ □□□□-□ □□□□-□ □□□□-□ □□□□-□ □□□□-□ □□□□-□ □□□□-□ □□□□-□ |  |
| II.1.7) Contractul intră sub incidenţa acordului privind contractele de achiziţii publice da □ nu ■ |  |  |  |  |  |
| II.1.8) Împărţire în loturi (pentru precizări privind loturile utilizaţi da □ nu ■ anexa B de câte ori este necesar, pentru fiecare lot în parte) Dacă da, este necesar să se depună oferte pentru (bifaţi o singură căsuţă): |  |  |  |  |  |
| un singur lot □ |  | unul sau mai multe loturi □ |  |  | toate loturile □ |
| II.1.9) Vor fi acceptate variante (oferte alternative) da □ nu ■ |  |  |  |  |  |

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI

II.2.1) Cantitatea totală sau domeniul (inclusiv, după caz, toate loturile şi toate opţiunile) Proiectare si executie lucrari Amenajare locuri de joaca pentru copii – Pachet 1 Locatiile : 1; Cal Ferentari nr.8,Bl.117, Bl.119A, 119B. 2; Str.Vigoniei nr.4Bl.9. 3; Str.Vigoniei nr.2 Bl.8. 4; Al. Livezilor. 5; Str. Zetari x Baciului. 6; Al. Vicina nr. 2 bl 19. 7; Cal. Rahovei 299 spate. După caz, valoarea estimată fără TVA : 5.208.180 Monedă: LEI

II.2.2) Opţiuni (după caz) da □ nu ■ Dacă da, descrierea acestor opţiuni:

Numărul de prelungiri posibile (după caz): □□□ sau interval: între □□□ şi □□□ Dacă se cunoaşte, în cazul contractelor de produse sau de servicii care pot fi prelungite, calendarul prevăzut al contractelor ulterioare: în luni: □□ sau în zile: □□□□ (de la data atribuirii contractului)

II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE

Durata de finalizare a lucrarii : 3 luni de la data emiterii ordinului administrativ de incepere a lucrarilor.

II.4) AJUSTAREA PREȚULUI CONTRACTULUI

II.4.1. Ajustarea preţului contractului da □ nu ■

Dacă DA, se va preciza modul de ajustare a preţului contractului (în ce condiţii, când, cum, formula de ajustare aplicabilă)

SECŢIUNEA III: INFORMAŢII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE ŞI TEHNICE

III.1) CONDIŢII REFERITOARE LA CONTRACT

III.1.1) Depozite valorice şi garanţii solicitate (după caz)

III.1.1.a) Garanție de participare da ■ nu □ Garantia de participare se va constitui conform dispozitiilor art. 86 din HG 925/2006, pentru suma de 104.163 lei . In cazul constituirii prin OP suma se va depune in contul RO32TREZ7055006XXX000198 – Trezoreria Sector 5. In cazul constituirii acesteia prin Scrisoare de garantie bancare se va utiliza Formularul nr. 11. Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila . Documentele prin care se va face dovada constitutirii se vor prezenta in original. In cazul constituirii garantiei de participare sub forma unor instrumente de garantare, acestea vor mentiona ca plata garantiei se va executa neconditionat. Perioada de valabilitate a garantie este de 60 de zile de la data depunerii ofertelor. In cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi prelungita in mod corespunzator. Orice ofertă care nu este însoţită de garanţia de participare (în original) prezentată în partea exterioară a plicului, nu va fi deschisa si va fi considerata respinsa in cadrul sedintei de deschidere conform art. 33 alin 3 din HG 925/2006 actualizata. In cazul in care ofertantul este o asociere , pentru a putea beneficia de reducerea cerintei privind valoare garantiei de participare la 50%, fiecare asociat trebuie sa se incadreze in categoria IMM, conf. Legii nr. 346/2004. Ofertantul individual sau ofertanti asociati, care solicita reducerea cerintei privind valoare garantiei de participare la 50%,vor prezenta o declaratie pe propria raspundere , conf. Anexei nr. 1 din Legii nr. 346/2004 din care sa rezulte ca se incadreaza in categoria IMM. Autoritatea contractantă va elibera/restitui garanţia de participare conform prevederilor H.G. nr. 925/2006. Conditii de retinere a garantiei de participare: Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia de participare , ofertantul pierzand astfel suma constituita, atunci cand acesta se afla in oricare dintre urmatoarele situatii: - isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia; - oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul de achizitie publica/ acordul- cadru in perioada de valabilitate a ofertei. - Oferta sa fiind stabilita castigatoare, nu constitutie garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei si, oricum, nu mai tarziu de 15 zile de la semnarea contractului. In masura in care Consiliul respinge constestatia depusa de operatorul economic in cadrul procedurii de atribuire, autoritatea contractanta va retine din garantia de participare a ofertantului contestator, suma de 8.988,18 lei . In cazul in care instanta competenta admite plangerea formulata impotriva deciziei Consiliului de respingere a contestatiei, autoritatea contractanta va returna contestatorului suma retinuta in cel mult 5 zile lucratoare de la data pronuntarii deciziei instantei judecatoresti

III.1.1.b) Garanție de bună execuție da ■ nu □ Cuantumul garanţiei de bună execuţie exprimat procentual, este de 5% din valoarea totală fără TVA a contractului atribuit. Modul de constituire a garantiei de bună executie se va face prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturile parţiale, în codiţiile prevăzute la art. 90 alin. (3) din H.G. nr. 925/2006, cu modificarile aduse prin HG 1045/2011 la încheierea contractului care se atribuie. Ofertantul declarat câştigător are obligaţia de a constitui garanţia de bună execuţie a contractului, nu mai târziu de 5 zile de la data încheierii contractului. Autoritatea contractantă va elibera/restitui garanţia de bună execuţie conform prevederilor art. 91-92 din H.G. nr. 925/2006.

III.1.2) Principalele modalităţi de finanţare şi plată şi/sau trimitere la dispoziţiile relevante Se specifică sursele de finanțare ale contractului ce urmează a fi atribuit (buget de stat, buget local sau alte surse) Buget local

III.1.3) Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul (după caz) Asociere, conform art 44 din OUG 34/2006 Trebuie prezentat un acord de asociere in care sa se mantioneze ca toti asociatii isi asuma raspunderea solidara pentru indeplinirea conntractului, ca liderul asociatiei este imputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni de la si in numele tuturor asociatilor , individual si colectiv si ca liderul ascociatiei este responsabil pentru indeplinirea contractului . Intelegerea trebuie sa stipuleze, de asemenea, ca toti asociatii din asociatie sunt obligati sa ramana in asociatie pe intreaga dutrata a contractului. Atunci cand un grup de operatori economici depun oferta comuna, situatia economica si financiara, precum si capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, fiind obligati sa depuna in acest caz acordul de asociere completat conform Formularului nr. 12, in care vor fi precizate detaliat sarcinile ce revin fiecarui asociat.Acordul de asociere va fi insotit de o declaratie pe proprie raspundere prin care asociatii se obliga, in cazul in care asocierea va fi declarata castigatoare, sa prezinte acordul de asociere in forma legalizata.

III.1.4) Executarea contractului este supusă altor condiţii speciale (după caz) da □ nu ■ Dacă da, descrierea acestor condiţii __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

III.1.5. Legislația aplicabilă a) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare; b) Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii; c) Legea nr. 319/2006 – Legea securităţii si sănătăţii in munca împreună normele de protecţia muncii, cu modificările şi completările ulterioare d) Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii cu modificările şi completările ulterioare; e) Legea nr. 346/2004 privind stimularea Întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare f) Ord. Presedintelui ANRMAP nr. 314/2010, 302/2011, 509/2011, www.anrmap.ro g) Pentru acte cu relevanţă în domeniul proteţiei mediului şi protecţia muncii:www.mmediu.ro/acte_normative.htm si www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.htm; ▪ Pentru acte cu relevanţă în domeniul fiscalităţii : www.mfinante.ro. Prin legislaţia menţionată se înţelege legislaţia cu modificările şi completările la zi. Prezenta enumerare nu este limitativă.

III.2) CONDIŢII DE PARTICIPARE

| III.2.1) Situaţia personală a operatorilor economici, inclusiv cerinţele referitoare la înscrierea în registrul comerţului sau al profesiei |  |
| --- | --- |
| III.2.1.a) Situaţia personală a candidatului sau ofertantului: |  |
| Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e) (după caz): | Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor menţionate: |
| Cerinta nr. 1 Prezentarea declaratiei privind eligibilitatea | Ofertantul trebuie sa prezinte : Formularul 3 – Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181, din OUG 34/2006 cu modificarile ulterioare, in original. Formularul 3(1)- Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69’1, din OUG 34/ 2006 cu modificarile ulterioare, in original. Formularul 4 – Declaraţie privind eligibilitatea, in original. Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, functionarea, derularea si finalizarea procedurilor : Dir. General: Ing. Dan Cristea Dir. Economic: Ec. Marin Popescu Dir. Tehnic: Ing. Razvan Mihailescu Comisia de evaluare: Presedinte: Dir. Ing. Razvan Mihailescu Secretar: Dir. Ing. Razvan Ionita Membrii: Dir. Ec. Marin Popescu Ioana Ghita Jurist. Mariana Andrei Urmarirea contractului : Dir. Ing. Razvan Mihailescu Formularul 4 – Declaraţie privind eligibilitatea, in original/copie legalizata/ copie lizibila conforma cu originalul In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste formaulare. In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinere conf. Art. 186 si 190 din OUG nr. 34/2006 si sustinatorii acestuia trebuie sa prezinte formularele aferente neincadrarilor in art.180,181,69’1 din OUG 34/2006 |
| Cerinta nr. 2 Prezentarea declaratiei privind calitatea de participant la procedura | Formularul 14 - Declaratie privind calitatea de participant la procedura, in original. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste formaular, dupa caz tert sustinator, subcontractanti. |
| Cerinta nr. 3 Prezentarea certificatelor constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata Cerinta nr. 4 Prezentarea certificatului de participare la licitatie cu oferta independenta | Persoane juridice/fizice române Certficat privind plata obligatiilor la bugetul de stat si a contributiilor la asigurarile sociale; asigurarile sociale de stat, somaj, asigurari de sanatate – in original / copie legalizata/ copie lizibila in conformitatea cu originalul. Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale – in – in original / copie legalizata/ copie lizibila in conformitatea cu originalul. Certificatele/ atestatele trebuie sa prezinte sitatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depune oferta. Persoane juridice /fizice străine Vor prezenta orice document edificator eliberat de autoritati ale tarii de origine ( certificate, caziere judiciare , alte doc. Echivalente ) prin care sa dovedeasca ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor , taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local. Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica prevederile art. 182 din OUG nr. 34/2006 actualizata. Operatorul economic strain va prezenta documente edificatoare( certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, texelor si contributiilor catre buget. Aceste documente vor fi insotite de traducere autorizata in limba romana. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente. . . Formularul 13 - Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, in original. |
| III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale |  |
| Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e) (după caz): | Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor menţionate: |
| Cerinta nr. 1 Persoane juridice/fizice române | Modalitatea de indeplinire și aplicabilitatea în cadrul procedurii Prezentarea certificatului constatator emis de ORC de pe langa Tribunalul Teritorial, eliberat cu cel mult 30 de zile inainte de la data limita de depunere a ofertelor. Din certificatul constatator trebuie sa rezulte ca obiectul de activitate al ofertantului include activitati ce fac obiectul prezentei proceduri; Documnetul va fi prezentat in – in original / copie legalizata/ copie lizibila in conformitatea cu originalul. Ofertantul clasat pe primul loc va prezenta certificatul constatator in original, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, in situatia in care a prezentat acest document in copie. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente, tert sustinator dupa caz |
| Cerinta nr. 2 Persoane juridice /fizice străine | Modalitatea de indeplinire și aplicabilitatea în cadrul procedurii In vederea demonstrarii capacitatii de exercitare a activitatii profesionale, se solicita ofertantului prezentarea de documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica, in conf, cu prevederile legele din tara in care este rezident. Documentele prezentate trebuie sa ateste ca ofertantul are dreptul sa desfasoare activitati economica care le includ si pe cele care fac obiectul prezentei achizitii, cat si faptul ca nu sunt insctrise mentiuni cu privipre la aplicare procedurii de insolventa. Ofertantii persoane juridice straine vor pfrezenta documentele insotite de traducere autorizata in limba romana. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente. |
| .............................................. | ..................................................... |
| III.2.2) Capacitatea economică şi financiară |  |
| Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e) (după caz): | Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor menţionate: |
| Cerinta nr. 1 Prezentarea informatiilor general | Modalitatea de indeplinire Se solicita Fisa de informatii generale - Formularul 2 in original. |
| Cerinta nr. 2 Prezentarea bilanturilor contabile | Modalitatea de indeplinire Bilanturile contabile aferente exercitiilor financiare 2008, 2009 şi 2010, vor fi vizate si inregistrate de organele competente, in copii certificate conform cu originalul. |
| Cerinta nr. 3 Informatii privind cifra de afaceri Ofertantii vor folosi pentru transformarea cifrei anuale de afaceri cursul mediu anual lei/ euro comunicat de BNR pentru anul respectiv: -anul 2008- 1 euro= 3,6827 lei -anul 2009- 1 euro= 4.2373 lei - anul 2010- 1 euro= 4,2099 lei Cerinta nr. 4 Informatii privind accesul la resurse financiare. | Se solicita completarea Formularul nr. 2 – care sa contina si cifra medie anuala de afaceri in ultimii 3 ani (2008, 2009, 2010) in valoare de minim 10.416.360 lei . In cazul ofertantilor din categoria Intreprinderilor Mici si Mijlocii (facand dovada in acest sens prin prezentarea documentelor prevazute de Legea nr. 346/2004), cifra medie de afaceri din ultimii 3 ani se reduce cu un procent de 50% din cuantumul precizat. Dacă o asociere de operatori economici depune o ofertă comună, atunci reducerea de 50% se va aplica cerinţei legate de cifra de afaceri, numai în cazul în care asocierea este alcătuită exclusiv din întreprinderi mici şi mijlocii (facand dovada in acest sens prin prezentarea documentelor prevazute de Legea nr. 346/2004), indiferent dacă acestea sunt persoane fizice sau juridice române sau străine. Ofertantul trebuie să demonstreze că are acces la /sau că are disponibile resurse reale, negrevate de datorii, linii de credit confirmate de bănci sau alte mijloace financiare suficiente pentru a susţine din surse proprii, integral execuţia lucrării până la data încheierii procesului verbal la terminarea lucrării. În acest sens se vor prezenta documente doveditoare confirmate de bancă – acces la facilităţile de credit în sumă de 3.000.000 lei, privind realizarea obiectivului de investiţii a cărei execuţie va fi încredinţată în urma atribuirii contractului ce face obiectul prezentei proceduri pe o perioada de minim 3 luni. Scrisoare de bonitate bancară eliberată de instituţii bancare valabilă la data deschiderii ofertelor. |
| III.2.3) Capacitatea tehnică și/sau profesională |  |
| Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e) (după caz): | Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor menţionate: |
| Cerinta nr. 1 Prezentarea de informatii privind resursele umane | Modalitatea de indeplinire Se completeaza Formularul 8 , in original - Declaratie privind efectivele medii anule ale personalului angajat si ale personalului de conducere in ultimii 3 ani . Ofertantul va depune o lista a personalului care va fi responsabil cu derularea contractului, descrierea pe scurt a pregatirii profesionale si experientei. Ofertantul trebuie să facă dovada că dispune de cel puţin următorul personal de specialitate necesar pentru îndeplinirea contractului: PENTRU PROIECTARE - - 1 proiectant inginer construcţii civile - 1 inginer autorizat topo /topometrist autorizat pentru lucrari in sistemul de proiectie Stereografic PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR – - 1 manager general de proiect in domeniul construcţiilor civile şi industriale cu pregătire profesională relevantă în această calitate, prin coordonarea a cel putin unui proiect similar din punct de vedere al complexitătii; - 1 şef de şantier cu studii de inginerie - construcţii şi o experiență profesională de cel puţin 5 ani, cu implicarea în această calitate în cel putin un proiect similar din punct de vedere al complexitătii ; - 1 responsabil tehnic cu executia (RTE), atestat pentru domeniul I - Construcţii civile, industriale, agrozootehnice; energetice; telecomunicaţii; miniere - 2 ingineri sau subingineri construcţii civile, industriale, cu vechime minima 3 ani, in calitate de inginer -1 reponsabil cu calitatea (C.Q.) Ofertantul va prezenta în copie certificată pentru conformitate cu originalul următoarele documente: - cărţile de muncă sau, după caz, contractele individuale de muncă ale personalului invocat vizat de ITM şi/sau contractele de prestări servicii încheiate între ofertant şi persoanele respective sau angajamente de participare , astfel încât să rezulte îndeplinirea cerinţelor privind profilul/experienţa specialiştilor propuşi; declaratie de disponibilitate, în original - diplome privind specializarea personalului (studiile, pregătirea profesională, calificarea si atestarea profesională); - autorizaţii/certificate de atestare profesională şi legitimaţiile aferente (aflate în termen de valabilitate la data deschiderii ofertelor) sau, în lipsa acestora, deciziile de numire pentru poziţia respectivă şi documentul/documentele de specializare în baza căreia s-a realizat numirea (pentru acele poziţii unde nu există reglementări în vigoare). In cazul unei asocieri declaratia va fi completata de catre liderulul asociatiei si va cuprinde personalul propus de fiecare mambru al asociatieiin cadrul echipei care va duce la indeplinire acest contract, precizand pozitia pentru care este propus. Declaratie prin care ofertantul sa dovedeasca faptul ca, la elaborarea ofertei , a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii, care sunt la nivel national, precum si ca le va respecta pe parcursul indeplinirii contractului. |
| Cerinta nr. 2 Prezentarea de informatii privind dotarile specifice | Ofertantul va prezenta Formularul nr.7 - Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic ( proprietate, leasing, chirie sau alte forme de detinere dupa caz) pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului. Ofertantul va face dovada prin completarea unei declaratii ca are dotarea necesara indeplinirii contractului – va fi completata separat pentru serviciile de proiectare si separat pentru executia de lucrari. Acest formular va fi insotit de angajamentul ferm al asociatilor din care sa reiasa ca acestia vor pune la dipozitia proiectului respectivele echipamente. |
| Cerinta nr. 3 Prezentarea de informatii privind subcontractantii/asociatii Cerinta 4 Prezentarea listei : - principalelor lucarari executate in ultimii 5 ani - principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani Cerinta nr. 5 Prezentare de informatii privind experienta similara Ofertantii vor folosi pentru transformarea cifrei anuale de afaceri cursul mediu anual lei/ euro comunicat de BNR pentru anul respectiv: anul 2008- 1 euro= 3,6827 lei -anul 2009- 1 euro= 4.2373 lei - anul 2010- 1 euro= 4,2099 lei Cerinta nr. 6 Informatii privind sustinerea tehnico-economica (daca este cazul) | Operatorul economic are obligatia de a declara subcontractantii. Se va completa Formularul 9 – la depunerea ofertei se vor declara toti subcontractantii. Pe parcursul derularii contrctului, contractantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in oferta fara acceptul autoritatii contrctante, iar eventuala inlocuire a acestora nu trebuie sa conduca la modificare propunerii tehnice sau financiare initiale. Un operator economic nu are dreptul de a participa la o procedura de atribuire atât în calitate de ofertant, cat şi în calitate de ofertant asociat sau în calitate de subcontractant (executant, furnizor, prestator ) al altui ofertant.Pentru asociere se va prezenta acordul de asociere si se va preciza liderului de asociere. Asocierea va fi legalizata in cazul in care oferta comuna este declarata Lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani – Formularul nr. 5 pentru lucrari , in original; Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani Formularul nr. 15 pentru servicii. , in original. Fisa experienta similara se vor completa in original Formularele 6 (servicii ) si 6 A (lucrari) . Se solicită ca in ultimii 5 ani ofertantul să fi finalizat un contract de natură şi complexitata lucrarilor/serviciilor ce fac obiectul contractului a cărui valoare să fie cel putin egală cu 5.208.180 lei (fără T.V.A.)sau sau ofertantul sa fi finalizat in ultimii 3 ani cel putin un contract de natura si complexitatea serviciilor care fac obiectul contractului si a finalizat in ultimii 5 ani un contract de natura si complexitatea lucrarilor ce fac obiectul contractului a caror valoare cumulate sa fie cel putin egala cu 5.208.180 lei fara TVA Pentru demonstrarea indeplinirii acestei solicitări se vor prezenta parti relevante dupa contractele de executie care certifică experienta similară, insotite de Procesele-Verbale de receptie la terminarea lucrărilor, care să facă dovada finalizării contractului la valoarea prezentată si recomandări Prin contracte similare se intelege atat cele care au ca obiect elaborarea de proiect tehnic, cat si cele care au ca obiect executia de lucrari si care cuprind intreaga gama de servicii/lucrari ce formeaza obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit. Nota: Pentru calculul valorii experientei similare, vor fi luate in considerare valorile specificate in contractele prezentate, fara TVA. In cazul in care valoarea contractului initial a fost majorata prin acte aditionale, este obligatorie prezentarea actelor aditionale respective din care sa reiasa clar majorarea aplicata. Nu vor fi luate in considerare valorile declarate, daca acestea nu pot fi regasite in contractele prezentate ca dovada. În cazul susţinerii economice şi financiare si tehnico-profesionale aşa cum este prevazută la art. 186 şi 190 din OUG nr. 34/2006, operatorul economic va indeplini toate conditiile impuse de legislatie, prezentand in acest sens acordul ferm de sustinere (Formularele nr. 16 si 17) raportat la natura sustinerii invocate. Angajamentul ferm al ofertantului castigator se va autentifica inainte de semnarea contractului si va face parte integranta din contractul de achizitie publica. |
| III.2.4) Standarde de asigurare a calităţii si protectia mediului |  |
| Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e) (după caz): | Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor menţionate: |
| Cerinta nr. 1 .Prezentarea certificatului ISO 9001 :2008 | Certificat de atestare ISO-9001 privind managementul calităţii în domeniul construcţiilor pentru executant si în domeniul proiectării pentru proiectant, valabil la data scadenta lunii anterioare depunerii ofertelor, in copie certificată pentru conformitate cu originalul, cu semnătură şi ştampilă sau Certificate echivalente emise de organisme abilitate din alte state ale Uniunii Europene. Se vor accepta orice probe sau dovezi in masura in care acestea confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii NOTA: • Nu se admit ofertantii in curs de certificare. • Domeniul de certificare al ofertantului trebuie sa corespunda obiectului prezentei proceduri. In cazul unei asocieri acest certificat va fi prezentat de fiecare asociat in parte. |
| Cerinta nr. 2 Prezentarea certificatului ISO14001 | Certificat ISO 14001, valabil la data scadenta lunii anterioare depunerii ofertelor, în domeniul construcţiilor pentru executant si în domeniul proiectării pentru proiectant, in copie certificată pentru conformitate cu originalul, cu semnătură şi ştampilă sau Certificate echivalente emise de organisme abilitate din alte state ale Uniunii Europene. Se vor accepta orice probe sau dovezi in masura in care acestea confirma asigurarea unui nivel corespunzator al protectiei mediului NOTA: • Nu se admit ofertantii in curs de certificare. • Domeniul de certificare al ofertantului trebuie sa corespunda obiectului prezentei proceduri. In cazul unei asocieri acest certificat va fi prezentat de fiecare asociat in parte. |
| III.2.4) Contracte rezervate (după caz) da □ nu ■ |  |
| Contractul este rezervat unor ateliere protejate □ Contractul va fi executat numai în cadrul unor programe de ocuparea forţei de muncă protejate □ |  |

Nota :

Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare si selectie, ofertantul are dreptul (in temeiul art. 11 din HG 925/2006, modificata) sa prezinte initial doar o declaratie pe proprie raspundere , semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum sunt solicitate in prezenta documentatie.

Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul va mentiona succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte – inclusiv valorile (de ex. cifra de afaceri, numar de utilaje, personal tehnic de specialitate), indicarea precisa a contractelor similare prezentate.

In cazul in care va uza de dreptul antementionat, ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, in cazul unei solicitari din partea autoritatii contractante, in termenul prevazut in continutul acesteia, care nu va putea fi mai mic de 3 zile lucratoare.

Toate înscrisurile/documentele depuse de către operatorii economici în vederea îndeplinirii criteriilor de calificare, vor fi semnate/stampilate pentru conformitate cu originalul de către reprezentantul legal sau de către un imputernicit al acestuia, în acest din urmă caz, operatorul economic având obligaţia de a depune în cadrul documentelor de calificare, această imputernicire în original

III.3) CONDIŢII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII

III.3.1) Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii da □ nu ■ Dacă da precizaţi actele cu putere de lege şi actele administrative aplicabile: _________________________________________________________________________________________

III.3.2) Persoanele juridice au obligaţia să indice numele şi calificările da □ nu ■ profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective

SECŢIUNEA IV: PROCEDURĂ

IV.1) TIPUL PROCEDURII

IV.1.1) Tipul procedurii

CERERE DE OFERTE ■ offline

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE

IV.2.1) Criterii de atribuire (bifaţi rubrica sau rubricile corespunzătoare)

Cel mai mic preţ □

sau

Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic în ceea ce priveşte ■

□ criteriile menţionate în continuare (criteriile de atribuire trebuie indicate împreună cu ponderarea sau în ordine descrescătoare a priorităţii, în cazul în care nu se poate realiza ponderarea din motive demonstrabile) □ criteriile enunţate în caietul de sarcini, în invitaţia de a prezenta o ofertă sau de a participa la negociere sau în documentul descriptiv Tabelul punctelor Algoritm de calcul : Factori de evaluare; Punctaj maxim alocat. 1.Pretul ofertei 2. Durata de executie a lucrarii 3.Garantia acordata lucrarii Total :; 60 20 20 100. Criterii: Formula de calcul : nr.puncte cumulate pentru Garantia acordata lucrarii + nr. puncte cumulate pentru Pret + nr. puncte cumulate pentru Durata de executie a lucrarii . 1) Punctajul si algoritmul de calcul pentru factorul de evaluare “Preţul ofertei” se acordă astfel: a) pentru cel mai scăzut preţ ofertat - preţ minim - care să asigure nivelul calitativ, tehnic şi funcţional al ofertei, se acordă punctajul maxim alocat factorului de evaluare respectiv; b) pentru alt preţ decât cel prevăzut la lit. a) - preţ n - se acordă punctajul astfel : Pn = (preţ minim/preţ n ) x punctajul maxim alocat unde: Punctaj (n) = punctajul ofertei n; Preţ (n) = preţul ofertei; Punctaj maxim = 60, punctajul pentru preţul minim, conform punctului a). Preţurile care se compară, în vederea acordării punctajului, sunt preţurile ofertate, exclusiv TVA. 2) Punctajul si algoritmul de calcul pentru factorul de evaluare “ Durata de executie a lucrarii” ” (proiectare si executie) se va acorda astfel: a) pentru cea mai scăzută Durata de executie a lucrarii” (proiectare si executie) dar nu mai putin de 15 zile- care să asigure nivelul calitativ, tehnic şi funcţional al ofertei, se acordă punctajul maxim alocat factorului de evaluare respective - 20 puncte b) pentru o altă perioadă de realizare a contractului, dar nu mai mult de 3 luni ( 90 de zile)- se acordă punctajul astfel : Dn = Durata de executie a lucrarii” minimă ( proiectare si executie) / (Durata de executie a lucrarii” ( proiectare si executie) propusă dar nu mai mult de 3 luni (90 de zile) de la emiterea ordinului de incepere a lucrarii ) x punctajul maxim alocat, unde: - Punctaj (n) = punctajul ofertei n; - D (n) = Durata de executie a lucrarii n ; Oferta care va prezenta o durata de executie mai mica de 15 zile nu va primi punctaj suplimentar. Pentru o oferta mai mare de 3 luni, oferta este declarata neconforma, potrivit art.36 alin 2 lit a) din HG 925/2006- nu indeplineste cerintele minime ale caietului de sarcini. 3) Punctajul si algoritmul de calcul pentru factorul de evaluare“ Garantia acordata lucrarii ” se acorda astfel: a) pentru cea mai lunga perioadă de garanţie dar nu mai mult de 120 luni se acordă punctajul maxim alocat factorului de evaluare respective - 20 puncte b) pentru o altă perioadă de garantie a contractului, dar nu mai putin de 48 luni se acordă punctajul astfel : Gn = (Garantia acordata lucrarii propusa/ Garantia acordata lucrarii maxima dar nu mai mult de 120 luni ) x punctajul maxim alocat, unde: - Punctaj (n) = punctajul ofertei n; - G(n) = Garantia acordata lucrarii n ; Pentru o perioada mai mare de 120 de luni nu se acorda punctaj suplimentar. Pentru o durata mai mica de 48 luni- oferta este declarata neconforma potrivit art. 36 alin . 2 lit a) din HG 925/2006- nu indeplineste cerintele minime ale caietului de sarcini INTERPRETARI: - a) Pof= Punctaj ofertant b) Vof = Valoarea ofertei c) Vmin= Valoare minima ofertata d) Vmax= Valoare maxima ofertata e) Ptotal = Punctajul total obtinut de ofertant In cazul in care punctajul a doi ofertanti este egal, oferta desemnata castigatoare este cea care a prezentat pretul mai mic.

IV.2.2) Se va organiza o licitaţie electronică da □ nu ■

Dacă da, informaţii suplimentare despre licitaţia electronică (după caz) _________________________________________________________________________________________

IV.3) INFORMAŢII ADMINISTRATIVE

IV.3.1) Număr de referinţă atribuit dosarului de autoritatea contractantă (după caz) _________________________________________________________________________________________

IV.3.2) Anunţuri publicate (anunţ publicat) anterior privind acelaşi contract da □ nu ■ Dacă da, Anunţ de intenţie □ Anunţ despre profilul cumpărătorului □ Numărul anunţului în JO: □□□□/S □□□-□□□□□□□ din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa) Alte publicări anterioare (după caz) □ Numărul anunţului în JO: □□□□/S □□□-□□□□□□□ din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa) Numărul anunţului în JO: □□□□/S □□□-□□□□□□□ din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa) Anunț de intenție Numărul și data publicării în SEAP

IV.3.6) Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare

ES BG CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ■ □ □ □ □ Altele: ____________________________________________________________________________-

IV.3.7) Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să îşi menţină oferta : 60 de zile

IV.4. PREZENTAREA OFERTEI

IV.4.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice

Ofertantul va elabora propunerea tehnică astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerinţele prevăzute în Caietul de sarcini. În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului, se constată faptul că anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini. Propunerea tehnică va conţine: • Memoriu tehnic care să demonstreze corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile din Caietul de sarcini; • În propunerea tehnică Ofertantul va prezenta cel puţin următoarele informaţii: descrierea succesivă a execuţiei lucrărilor ofertate şi tehnologiile aplicate, lista cu echipamentele, utilajele şi personalul folosite pentru fiecare proces tehnologic de realizare a lucrărilor, program de execuţie de detaliu, descrierea organizării de şantier (birouri, magazii, depozite, capacităţi de manipulare, etc.) şi asigurarea utilităţilor (alimentare cu energie electrică, căi de acces la obiectivele de investiţii şi după caz alimentare cu apă, gaze şi canalizare); • Grafic de proiectare şi execuţie a lucrărilor (conform Ordinul MDLPL nr. 863/2008); • Alte informaţii considerate semnificative pentru evaluarea corespunzătoare a propunerii tehnice. Propunerea tehnică va conţine si o Declaraţie pe proprie răspundere, din care să reiasă că la elaborarea ofertei s-a ţinut cont de obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii rezultate din reglementările respective la nivel naţional şi care trebuie respectate pe tot parcursul îndeplinirii contractului de lucrari. Garantia acordata lucrarii va fi de minim 4 ani

IV.4.2. Modul de prezentare a propunerii financiare

Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta să furnizeze toate informaţiile solicitate (valoarea totală a lucrării ce urmează să fie executată, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, care va fi evidenţiată distinct; valoarea utilajelor şi echipamentelor tehnologice cu montaj, inclusiv a dotărilor aferente lucrării a cărei dobândire face obiectul achiziţiei publice, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, care va fi evidenţiată distinct) pentru realizarea lucrărilor de proiectare şi execuţie ce fac obiectul prezentei Documentaţii de atribuire. Propunerea financiara se va elabora atat pentru servicii, cat si pentru lucrari per total, conform Formularului 10 – Centralizatorul propunerii financiare, dar si pentru fiecare obiectiv in parte, si anume: Propunerea financiara pentru serviciile de proiectare - Detalierea costurilor pentru achizitii de servicii de proiectare per total si pentru fiecare obiectiv in parte; Propunerea financiara pentru partea de lucrari se va prezenta conform Ordinului MDLPL nr. 863/2008 pentru fiecare obiectiv si totalizator. Oferta trebuie sa cuprinda toate elementele necesare cuantificarii valorice a lucrarilor si va contine: a) centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv; b) centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte; c) listele de cantitati de lucrari pe categorii de lucrari; d) lista cu cantitati de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv ; e) fisele tehnice ale utilajelor si echipamentelor tehnologice; f) listele cu cantitati de lucrari pentru constructii provizorii OS(org. de santier) ; In scopul monitorizării procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziţie publica, ofertantul are obligaţia de a exprima preţul total ofertat atât în lei, cat şi în Euro. Data pentru care se determina echivalenta RON/EURO: cursul BNR din data de ___________, indicat in devizul general, 1 Euro = __________

IV.4.3. Modul de prezentare a ofertei

Adresa la care se depune oferta: Sf. Elefterie, nr. 47-49, sector 5, Bucuresti - Serv. Registratura Modul de prezentare: - Un exemplar al propunerii tehnice si financiare în original şi un exemplar în copie, -documentele de calificare vor fi prezentate în original şi un exemplar în copie, -un exemplar al documentelor care o însoţesc. Ofertantul trebuie să sigileze originalul şi copia în plicuri separate, marcând corespunzător plicurile „ORIGINAL” şi respectiv „COPIE”. Plicurile se vor introduce într-un plic exterior, închis corespunzător şi netransparent marcat cu adresa autoritatii contractante si cu inscriptia "Ofertă pentru atribuirea contractului de PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI DE AMENAJARE LOCURI DE JOACA PENTRU COPII – Pachet 1" A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA _________. 2011 -, ORA : _____ Plicului exterior i se vor atasa, intr-o folie de plastic transparenta, documentele care insotesc oferta dupa cum urmeaza : - scrisoarea de inaintare ( conform Formular nr. 1 ) - garantia de participare (in original)- nerespectarea formei de original in care trebuie depusa garantia de participare atrage incadrarea ofertei la art.33 alin 3 lit. b din HG 925/2006. - imputernicirea de a participa la sedinta de deschidere - in cazul in care persoana care participa la sedinta nu este reprezentantul legal al ofertantului (administratorul) - copia buletinului sau a cartii de identitate pentru persoana care reprezinta operatorul economic la sedinta de deschidere a ofertelor. - declaratia de incadrare in categoria IMM (daca este cazul) Dovezile privind calitatea de I.M.M. sunt necesare pentru ca operatorii economici ofertanti sa se poata prevala de prevederile art.16 din Legea 346/2004 cu privire la stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, care stabileste dreptul intreprinderilor mici si mijlocii de a beneficia de reducerea cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri si pentru garantiile (de participare si de buna executie) cerute in cadrul procedurilor de achizitii publice . Ofertantii au obligatia de a respecta regulile formale de intocmire si depunere a ofertei, reguli instituite prin prezenta documentatie de atribuire. Plicul cu documentele de calificare şi eligibilitate va trebui sa conţină documente solicitate, care vor fi numerotate si prinse într-un dosar cu şină pentru a permite parcurgerea cu uşurinţă şi vor avea un opis al documentelor. NOTA: Ofertantii au obligatia de a semna, numerota si stampila fiecare pagina a ofertei si a dosarului continand un Opis al documentelor. IV.4.4. Data limita de depunere a ofertelor : Ofertele se vor depune la adresa autoritatii contractante: Administratia Domeniului Public Sector 5 Str. Sf. Elefterie, nr. 47-49, sector 5, Bucuresti - Registratura - data si ora limită pentru depunerea ofertei se vor stabili conform invitatiei de participare. IV.4.5. Posibilitatea retragerii sau modificarii ofertei : Orice ofertant are dreptul de a-si modifica sau de a-si retrage oferta numai inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertei si numai printr-o solicitare scrisa in acest sens. - In cazul in care ofertantul doreste sa opereze modificari in oferta deja depusa, acesta are obligatia de a asigura primirea si inregistrarea modificarilor respective de catre autoritatea contractanta pana la data limita pentru depunerea ofertelor. - Pentru a fi considerate parte a ofertei, modificarile trebuie prezentate in conformitate cu prevederile de mai sus, cu amendamentul ca pe plicul exterior se va marca, in mod obligatoriu, si inscriptia "MODIFICARI". - Ofertantul nu are dreptul de a-si retrage sau de a-si modifica oferta dupa expirarea datei limita pentru depunerea ofertelor, sub sanctiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica si a pierderii garantiei pentru participare. - Vor fi considerate intarziate si inacceptabile ofertele care au fost depuse la o alta adresa decat cea stabilita sau dupa expirarea datei si orei limita pentru depunere. Acestea se vor returna nedeschise. IV.4.6. Deschiderea ofertelor : Deschiderea ofertelor va avea loc in data de stabilita conform invitatiei de participare la sediul autoritatii contrctante : Str. Sf. Elefterie, nr. 47-49, sector 5, Bucuresti - Sala de sedinte. Condiţii pentru participanţii la sedinţa de deschidere : - la sedinta de deschidere a ofertelor vor participa imputernicitii sau reprezentantii legali ai ofertantilor si membrii comisiei de evaluare a ofertelor.

SECŢIUNEA VI: INFORMAŢII SUPLIMENTARE

| VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC (după caz) da □ nu ■ Dacă da, precizaţi perioadele estimate de publicare a anunţurilor viitoare: _____________________________ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finanțat din fonduri comunitare da □ nu ■ Dacă da, trimitere (trimiteri) la proiect(e) şi/sau program(e):_________________________________________ _________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |
| VI.3) ALTE INFORMATII (după caz) __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |
| VI.4) CĂI DE ATAC |  |  |  |  |  |
| VI.4.1) Organismul competent pentru căile de atac |  |  |  |  |  |
| Denumire oficială: Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor – CNSC |  |  |  |  |  |
| Adresă: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3. |  |  |  |  |  |
| Localitate: Bucuresti |  |  | Cod poştal: 030084 |  | Ţară: Romania |
| E-mail: office@cnsc.ro |  |  | Telefon: |  | (+40) 213104641 |
| Adresă Internet (URL) www.cnsc.ro |  |  | Fax: |  | (+40) 213104642 |
| Organismul competent pentru procedurile de mediere (după caz) NU ESTE CAZUL |  |  |  |  |  |
| Denumire oficială: |  |  |  |  |  |
| Adresă: |  |  |  |  |  |
| Localitate: | Cod poştal: |  |  | Ţară: |  |
| E-mail: | Telefon: |  |  |  |  |
| Adresă Internet (URL) | Fax: |  |  |  |  |
| VI.4.2) Utilizarea căilor de atac (completaţi rubrica VI.4.2 SAU, după caz, rubrica VI.4.3) Precizări privind termenul (termenele) de exercitare a căilor de atac: Conform art. 256(2) din OUG 34/2006, Persoana vătămată poate sesiza Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor în vederea anulării actului şi/sau recunoaşterii dreptului pretins ori a interesului legitim, în termen de: a) 10 zile începând cu ziua următoare luării la cunoştinţă, în condiţiile prevederilor OUG 34/2006, despre un act al autorităţii contractante considerat nelegal, în cazul în care valoarea contractului care urmează să fie atribuit, estimată conform prevederilor art. 23 şi ale cap. II secţiunea a 2-a, este egală sau mai mare decât pragurile valorice prevăzute la art. 55 alin. (2) ale OUG 34/2006 b) 5 zile începând cu ziua următoare luării la cunoştinţă, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, despre un act al autorităţii contractante considerat nelegal, în cazul în care valoarea contractului care urmează să fie atribuit, estimată conform prevederilor art. 23 şi ale cap. II secţiunea a 2-a, este mai mică decât pragurile valorice prevăzute la art. 55 alin. (2) ale OUG 34/2006. În cazul în care cererea priveşte conţinutul documentaţiei de atribuire, publicată în SEAP în condiţiile art. 75 alin. (5), art. 89 alin. (4) şi art. 127 alin. (2), ale OUG 34/2006, data luării la cunoştinţă este data publicării documentaţiei de atribuire. |  |  |  |  |  |
| VI.4.3) Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind utilizarea căilor de atac |  |  |  |  |  |
| Denumire oficială: SERV. CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI JURIDIC |  |  |  |  |  |
| Adresă: STR. SF. ELEFTERIE, NR. 47-49, SECTOR 5 |  |  |  |  |  |
| Localitate: BUCURESTI |  | Cod poştal: |  | Ţară: ROMANIA |  |
| E-mail: |  | Telefon:021/412.00.76 |  |  |  |
| Adresă Internet (URL) |  | Fax: 021/412.00.78 |  |  |  |

Director General,                                         Director Economic,                                                        Director Tehnic,

Ing. Cristea Dan                                          Ec. Popescu Marin                                               Ing. Razvan Mihailescu

Nu este cazul

ANEXA A

ADRESE SUPLIMENTARE ŞI PUNCTE DE CONTACT

I) ADRESE ŞI PUNCTE DE CONTACT DE LA CARE SE POT OBŢINE INFORMAŢII SUPLIMENTARE

| Denumire oficială: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Adresă: |  |  |
| Localitate: | Cod poştal: | Ţară: |
| Punct(e) de contact: În atenţia: |  | Telefon: |
| E-mail: |  | Fax: |
| Adresă Internet (URL): |  |  |

II) ADRESE SI PUNCTE DE CONTACT DE LA CARE SE POT OBTINE CAIETUL DE SARCINI SI DOCUMENTELE SUPLIMENTARE (INCLUSIV DOCUMENTELE PRIVIND UN DIALOG COMPETITIV SAU UN SISTEM DE ACHIZITIE DINAMIC)

| Denumire oficială: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Adresă: |  |  |
| Localitate: | Cod poştal: | Ţară: |
| Punct(e) de contact: În atenţia: |  | Telefon: |
| E-mail: |  | Fax: |
| Adresă Internet (URL): |  |  |

III) ADRESE SI PUNCTE DE CONTACT LA CARE TREBUIE EXPEDIATE OFERTELE/CERERILE DE PARTICIPARE

| Denumire oficială: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Adresă: |  |  |
| Localitate: | Cod poştal: | Ţară: |
| Punct(e) de contact: În atenţia: |  | Telefon: |
| E-mail: |  | Fax: |
| Adresă Internet (URL): |  |  |

Nu este cazul

ANEXA B

INFORMAŢII PRIVIND LOTURILE

LOT NR. 	□□□		DENUMIRE _____________________________________________

| 1) DESCRIERE SUCCINTĂ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN PRIVIND ACHIZIŢIILE PUBLICE) |  |  |
|  | Vocabular principal | Vocabular suplimentar (după caz) |
| Obiect principal | □□.□□.□□.□□-□ | □□□□-□ □□□□-□ |
| Obiect(e) suplimentar(e) | □□.□□.□□.□□-□ □□.□□.□□.□□-□ □□.□□.□□.□□-□ □□.□□.□□.□□-□ | □□□□-□ □□□□-□ □□□□-□ □□□□-□ □□□□-□ □□□□-□ □□□□-□ □□□□-□ |
| 3) CANTITATE SAU DOMENIU _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ Dacă se cunoaşte, valoarea estimată fără TVA (numai în cifre): __________ Monedă: ___________ sau intervalul: între _____________________ şi _______________________ Monedă: ___________ |  |  |
| 4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE/DE FINALIZARE (după caz) Durata în luni: □□ sau în zile: □□□□ |  |  |
| 5) INFORMAŢII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE (inclusiv cele referitoare la garanția de participare) ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ - Utilizați prezenta anexă pentru fiecare lot - |  |  |