ROMANIA

JUDETUL ALBA

MUNICIPIUL SEBES

S.P.A.P. SEBES

Contract de lucrări

nr.______________data_______________

Preambul

În temeiul OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.337/2006, s-a încheiat prezentul contract de furnizare de produse, între

Autoritatea contractantă: SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI , MUNICIPIULUI SEBEŞ, adresa sediului: STR. DEPOZITELOR, NR.2A, SEBEŞ, telefon/fax 0258730148 cod fiscal 16029704, cont trezoreie RO28TREZ0055010XXX000693 - TREZORERIA SEBEŞ reprezentată prin dl. ing.Ardelean Marius- director , în calitate de achizitor,  pe de o parte

şi

……... ................ ...........................  …………….  (denumire  operatorul economic),  cu sediul ………………… ....................................................................... telefon/fax .......................................... număr de înmatriculare  .....................................  cod fiscal ..................................................................... reprezentat prin .................................................. (denumirea conducătorului) , funcţia ............................

în calitate de executant, pe de altă parte.

2. Definiţii

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

      - contract – reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale;

      - achizitor şi executant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

      - preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract;

      - amplasamentul lucrării - locul unde  executantul execută lucrarea;

      - forta majoră -  un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi.

      - zi - zi calendaristică; an - 365 zile.

3. Interpretare

3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

Clauze obligatorii

4.  Obiectul principal al contractului

4.1 - Executantul se obligă proiecteze, să execute, să finalizeze şi să remedieze obiectivul de investiţii „…………………………”în conformitate cu cu oferta sa şi cu cerinţele din documentaţia de atribuire, cu respectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, astfel:

- Etapa I – PROIECTARE....................................................................................(Proiect tehnic, detali de execuţie, DTAC, obţinere avize şi acorduri şi verificare proiect)

- Etapa II – EXECUŢIA LUCRĂRILOR.................................................................în baza proiectului tehnic verificat şi autorizat.

5.  Preţul contractului

5.1. – Preţul total convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de catre achizitor, este de .......................... lei, din care TVA în valoare de ..................... lei, reprezentând TVA…….%, astfel:

- Etapa I – PROIECTARE, în sumă de ……………….lei, din care TVA în valoare de ..................... lei, reprezentând TVA…….%;

- Etapa II – EXECUŢIA LUCRĂRILOR, în baz proiectului tehnic verificat şi autorizat în sumă de ……………….lei, din care TVA în valoare de ..................... lei, reprezentând TVA…….%;

6.Durata contractului

-  Termenul de predare a documentaţiilor pentru Etapa I este de ………………….de la data intrării în vigoare a contractului ;

- Termenul de executare şi finalizare pentru Etapa II este de .................. de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor pentru Etapa II.

- Prezentul contract încetează să producă efecte la data semnării procesului-verbal de recepţie finală.

7. Executarea contractului

7.1 – Executarea contractului începe la data de _____________, dată la care intră în efectivitate contractul pentru Etapa I, iar pentru Etapa II la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor, cu condiţia respectării clauzei 15.2. alin. (3) .

8. Documentele contractului

8.1. Natura şi volumul lucrărilor sunt precizate în anexele la prezentul contract.

8.2. Ca parte integrantă a prezentului contract se constituie următoarele documente:

-  Propunerea tehnica ;

-  Propunerea financiara ;

-  Caietul de sarcini ;

- Graficul fizic şi valoric de proeictare şi execuţie a obiectivului de investiţii ;

- Garanţia de bună execuţie

- Acordul de asociere

- Anexa 1 la Formularul 6 – Declaraţie privind persoanele responsabile direct de îndeplinirea contractului

- Acte aditionale , daca partile vor semna astfel de documente, in timpul derularii contractului.

8.3. În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului, se constată faptul că anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini.

9. Standarde

Serviciile şi lucrările prestate în baza contractului, vor respecta standardele şi prescripţiile tehnice în vigoare şi cerinţele achizitorului prezentate în caietul de sarcini.

10. Protecţia patrimoniului cultural naţional

10.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relaţiile dintre părţi, ca fiind proprietatea absolută a achizitorului.

10.2 - Executantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte persoane sa nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 10.1, iar imediat după descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor, de a înştiinţa achizitorul despre această descoperire şi de a îndeplini dispoziţiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel de dispoziţii, executantul suferă întârzieri şi/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, părţile vor stabili:

a)	orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;

b)	totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la preţul contractului.

10.3 - Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor prevăzute la clauza 10.1, de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi comisia monumentelor istorice.

11. Obligaţiile principale ale executantului

a) pentru Etapa I :

11.1. – Executantul se obligă să presteze serviciile precizate la Etapa I la standardele şi/sau performanţele prezentate în propunerea tehnică, în conformitate cu cerinţele caietului de sarcini şi cu clauzele prezentului contract.

11.2. – Executantul se obligă să presteze serviciile precizate la Etapa I în conformitate cu graficul de timp pentru îndeplinirea sarcinilor specifice prezentat în ofertă şi cu clauzele prezentului contract.

11.3. – Executantul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu caietul de sarcinişi cu graficul de timp pentru îndeplinirea sarcinilor convenite. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

11.4. – Executantul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, materiale, instalaţiile, echipamentele şi alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de şi pentru contract, în masura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract, pe toată perioada de derulare a contractului.

11.5. – Documentaţia tehnică elaborată de către executant va fi prezentată conform termenelor precizate în Graficul fizic şi valoric prezentat şi în anexa ofertă la contract.

11.6. – În termenele precizate în graficul de timp, executantul este obligat să facă toate modificările solicitate de personalul specializat al Achizitorului, fără costuri suplimentare şi să le comunice acestuia, în termenle specificate la art. 6.

11.7. – În cazul când Executantul nu îndeplineste obligatiile prevăzute la art. 11.6., în termenele stabilite, achizitorul va aplica penalităti în conformitatee cu art. 14.1.

11.8. – Executantul va preda achizitorului documentaţia proiectată conform graficului de timp pentru îndeplinirea sarcinilor specifice şi a caietului de sarcini, în vederea verificării şi avizării pe baza unei scrisori de înaintare.

11.9. – Executantul are obligaţia de a întocmi documentaţiile tehnice necesare emiterii avizelor, acordurilor şi certificatelor prevăzute de legislaţia în vigoare, în conformitate cu cerintele din caietul de sarcini şi de a depune în numele achizitorului la autorităţile competente, în vederea obtinerii acestora.

11.10. (1) – Executantul va preda achizitorului documentaţia proiectată conform graficului de timp pentru îndeplinirea sarcinilor specifice şi a caietului de sarcini, în vederea verificării.

(2) – Executantul va preda beneficiarului documentaţiile tehnice conform prevederilor caietului de sarcini.

(3) – Predarea documentaţiilor tehnice întocmite fără respectarea cerinţelor caietului de sarcini şi ale contractului nu constituie respectarea termenelor specificate la art. 6.

b) pentru Etapa II :

11.11. - (1) Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările precizate la etapa II, precum şi de a remedia viciile ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract, inclusiv de a proiecta, în limitele prevăzute de prezentul contract.

(2) Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive, cerute de şi pentru contract, în masura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

11.12. - Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, înainte de începerea execuţiei lucrării, spre aprobare, graficul de plăţi necesar execuţiei lucrărilor, în ordinea tehnologică de execuţie.

11.13. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe şantier precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii.

(2) Un exemplar din documentaţia tehnica va fi tinut de executant  în vederea consultării de către Inspectoratul de Stat în Construcţii, precum şi de către persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.

(3) Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului, la termenele precizate în anexele contractului, caietele de măsurători (ataşamentele) şi, după caz, în situaţiile convenite, desenele, calculele, verificările calculelor şi orice alte documente pe care executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de achizitor.

(4) Executantul va fi pe deplin răspunzător pentru proiectul şi caietele de sarcini întocmite de el.

11.14. - (1) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în orice problemă, menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul consideră că dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii, în scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale.

(2) În cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la alin.(1) determină dificultăţi în execuţie care generează costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului.

11.15. - Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de achizitor precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective. În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, executantul are obligaţia de a rectifica eroarea constatată pe cheltuiala sa.

11.16. - Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia:

i)	de a lua toate măsurile pentru protejarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane;

ii)	de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, îngrădire, alarmă şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;

iii)	de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru.

11.17. - Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă de la data primirii ordinului de începere a lucrării până la data semnării procesului verbal de recepţie a lucrării.

11.18. - (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:

a) confortul riveranilor, sau

b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care deservesc proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane.

(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligaţia prevăzută la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului.

11.19. - (1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi; executantul va selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele şi va limita şi repartiza încărcăturile, în aşa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, de pe şi pe şantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi podurilor respective.

(2) în cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică cu/sau care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, executantul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

(3) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în contract, executantul este responsabil şi va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care se afla pe traseul şantierului.

11.20. – (1) Executantul are obligaţia de a suporta toate costurile şi taxele pentru căile de acces cu destinaţie specială şi/sau temporară care îi pot fi necesare, inclusiv cele pentru accesul pe şantier. De asemenea, executantul va obţine, cu riscul şi pe cheltuiala sa , orice alte facilităţi suplimentare din afara şantierului, care ăi pot fi necesare la execuţia lucrărilor care fac obiectul prezentului contract.

(2) Executantul este responsabil (in relaţia dintre părţi) de lucrările de întreţinere, care pot fi necesare ca urmare a folosirii de către acesta a drumurilor de acces.

(3) Executantul are obligaţia de a asigura toate marcajele şi indicatoarele de-a lungul drumurilor de acces şi de a obţine aprobarea autorităţilor competente pentru marcaje şi indicatoare precum şi pentru utilizarea acestor drumuri. Achizitorul nu va fi răspunzător pentru revendicările generate de utilizarea drumurilor de acces.

11.21. - (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia:

i)	de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier;

ii)	de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;

iii)	de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, numai acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie.

11.22. - Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale construcţiei, ivite într-un interval de ...... luni calendaristice de la recepţia lucrării şi, după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă, urmare a nerespectării proiectelor şi detaliilor de execuţie aferente execuţiei lucrării.

11.23. – Executantul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror:

a) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate, etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru; si

b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de catre achizitor.

11.24. – Personalul executantului va avea calificarea, competenţa şi experienţa corespunzătoare pentru domeniile de activitate ale contractului.

11.25. – Lunar şi la sfârşitul execuţiei lucrării se vor prezenta achizitorului:

a)	Factura fiscală;

b)	Situaţii de lucrări;

c)	Cartea tehnică privind execuţia lucrărilor care va cuprinde: procese verbale de recepţie, documente de calitate, conformitate şi garanţie pentru materialele puse în operă, certificate de agrement tehnic, buletine de verificări, măsurători, încercări, PCCVI, etc.

- Alte responsabilitati ale executantului

12.1. – Executantul are obligaţia de a prezenta şi susţine documentaţia proiectată în şedinţa de Consiliu Local în care se propune aprobarea acesteia.

12.2. – Executantul are obligaţia de a nu folosi în executarea prezentului contract în nici un fel şi în nici o măsură personalul angajat al achizitorului, mai puţin in cazurile şi în măsura în care părţile convin altfel printr-o modalitate prevăzută în contract.

12.3. – Executantul va acţiona întotdeauna loial, imparţial şi ca un consilier de încredere pentru Achizitor conform regurilor şi /sau codului de conduită al profesiei sale, precum şi cu discreţia necesară. Se va abţine să facă afirmaţii publice în legătură cu proiectul sau lucrările executate fără să aibă aprobarea prealabilă a achizitorului, precum şi să participe în orice activităţi care sunt în conflict cu obligaţiile sale contractuale.

12.4. – Executantul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situaţie care ar putea conpromite executarea obiectivă şi imparţială a prezentului contract. Conflictele de interese pot apărea îm mod special ca rezultat al intereselor economice, afinităţilor politice ori de naţionalitate, al legăturilor de rudenie ori afinitate, sau al oricăror alte legături ori interese comune. Orice conflict de interese apărut în timpul executării prezentului contract trebuie notificat în scris achizitorului, în termen de …… zile de la apariţia acestuia. Executantul se va asigura că personalul său inclusiv conducerea, nu se află într-o situaţie care ar putea genera un conflict de interese.

12.5. – Executantul va respecta întrega legislaţie a muncii care se aplică personalului, inclusiv legislaţia în vigoare privind angajarea, programul de lucru, sănătate, securitatea muncii, asistenţă socială, emigrare şi repatriere, şi îi va asigura acestuia toate drepturile legale.

12.6. – Activitatea pe şantier nu se va desfăşura în zilele de sărbători oficiale, zilele de odihnă şi uzanţele religioase sau de altă natură, recunoscute oficial ca fiind zile nelucrătoare sau în afara programului normal de lucru specificat în contract, cu excepţia cazului în care se specifică altfel în contract.

12.7. – Executantul îl va informa pe achizitor în privinţa programului său de lucru planificat pentru fiecare săptămână/lună de executare a contractului, astfel încât persoana autorizată a acestuia să aibă posibilitatea de a planifica şi asigura continuitatea sepraveghererii lucrărilor pe parcursul tuturor etapelor contractului.

12.8.- Executantul va numi un responsabil care va răspunde pentru securitatea şi prevenirea  accidentelor pe şantier. Executantul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă, evenimentelor şi incidentelor periculoase , îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse de echipamente tehnice (utilaje, instalaţii, etc) procedee tehnologice utilizate în conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea muncii şi a normelor de aplicare a cesteia aprobate prin H.G 1425/2006, precum şi orice modificare legislativă apărută pe timpul desfăşurării contractului.

12.9. – Executantul achiziţionează pe cheltuiala şi riscul său terenurile de care are nevoie pentru organizarea de şantier.

12.10. – Executantul trebuie să afişeze la locul şantierului un panou de identificare care să conţină informaţiile prevăzute de legislaţie.

12.11. – (1) Executantul va lua toate măsurile în ceea ce priveşte securitatea proprie, a personalului său precum şi ale terţilor în vederea evitării accidentelor pe şantier.

(2) – Executantul va lua toate măsurile necesare ca lucrările pe care le execută să nu reprezinte pericole pentru terţi sau circulaţia publică, dacă aceasta nu este deviată.

12.12. – Eliminarea deşeurilor create prin lucrările, obiect al prezentului contract, intră în responsabilitatea executantului ca deţinător al deşeurilor pe durata execuţiei lucrărilor.

13. Obligaţiile achizitorului

13.1 - La începerea lucrărilor achizitorul are obligaţia de a obţine toate autorizaţiile şi avizele necesare execuţiei lucrărilor, altele decât cele care cad în sarcina executantului.

13.2 - (1) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, următoarele:

a)	amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;

b)	căile de acces rutier şi racordurile de cale ferată;

c)	racordurile pentru utilităţi (apă, gaz, energie, canalizare etc.), până la limita amplasamentului şantierului.

(2) Costurile pentru consumul de utilităţi precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către executant.

13.3 - Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţie şi a limitelor terenului pus la dispoziţia executantului precum şi pentru materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului.

13.4 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alte informaţii furnizate executantului precum şi pentru dispoziţiile şi livrările sale.

13.5. – Achizitorul are obligaţia de a verifica documentaţia tehnică finalizată în etapa I şi predată de executant în cel mult 15(cincisprezece) zile de la predare.

13.6.- Achizitorul are obligaţia de a examina şi măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 5 (cinci) zile de la notificarea executantului.

14.  Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor

14.1 - In cazul in care, din vina sa exclusivă, executantul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul este îndreptăţit de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1%  din preţul contractului, pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.

14.2 - In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 30 zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă precentuală de 0,1% din plata neefectuată, pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.

14.3 –Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părti, în mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese.

14.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată executantului fără nici o compensaţie, de la deschiderea falimentului împotriva acestuia în condiţiile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, cu condiţia că această renunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru executant. În acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract executată până la data denunţării unilaterale a contractului.

Clauze specifice

15. Garanţia de bună execuţie a contractului

15.1 - Executantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de .....% din valoarea contractului fără TVA, respectiv .................. lei , pentru perioada de ..............

15.2  (1) Garanţia de bună execuţie a contractului se constituie prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale.Contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia achizitorului. Garanţia de bună execuţie se va constitui în contul .............................., deschis la ....................................., aflat la dispozitia achizitorului.

(2) Suma initiala care se depune de către contractant  în contul astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de 0,5 % din preţul fără TVA al contractului, respectiv...................lei.

(3) În cazul în care ofertantul câştigător nu deschide contul de garanţie la dispozitia achizitorului în termenul stabilit de ............. şi nu depune suma initială de 0,5 %  din pretul fără TVA a contractului în contul astfel deschis , Autoritatea contractantă  va considera contractul ca neîncheiat urmând a fi reţinută garanţia de participare.

15.3 – Perioada de valabilitate a garanţiei de bună execuţie va fi de la data emiterii şi până la data încheierii procesului verbal de recepţie finală a obiectivului de investiţii.

15.4 – Perioada de garanţie decurge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi până la recepţia finală.

15.5 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă executantul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract printr-o notificare către bancă. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru executantului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate. Pretenţiile    asupra garanţiei de bună execuţie intervine de drept fără punere în întârziere şi fără a fi necesară îndeplinirea vreunei formalităţi.

15.6 – Orice diminuare a garanţiei de bună execuţie atrage după sine obligaţia executantului de a o reconstitui la întreaga valoare în cel mult 10 zile de la diminuare.

15.7  -  Achizitorul se obligă să elibereze garanţia de bună execuţie aferentă contractului astfel:

- valoarea garanţiei de bună execuţie aferentă Execuţiei lucrărilor ……………………se va elibera astfel:

a) 70% din valoarea garanţiei , în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor , dacă nu a ridicat până la această dată pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

b) restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea duratei de garantie a lucrărilor executate , pe baza procesului-verbal de recepţie finală.

15.8 - Garanţia lucrarilor este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului.

15.9 – Achizitorul are obligaţia de a elibera garanţia pentru participare numai după ce executantul a făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie.

16. Începerea şi execuţia contractului

Etapa I – PROIECTARE

16.1. – Executantul are obligaţia de a începe elaborarea documentaţiei prevăzută în etapa I la data intrării în vigoare a contractului

16.1 - (1) Executantul are obligaţia de a începe lucrările în timpul cel mai scurt posibil de la primirea ordinului în acest sens din partea achizitorului. Achizitorul are obligaţia de a preda amplasamentul în termen de ……….zile calendaristice de la ordin.

(2) Executantul are obligaţia de a începe lucrările în termen de 5 zile de la data predării amplasamentului şi semnarea procesului verbal de predare – primire.

(3) Executantul are obligaţia de a prelua amplasamentul, de a semna procesul verbal de predare-primire şi de a începe lucrările cel mai târziu la expirarea termenului prevăzut la clauza 16.1 alin. (2), sub sancţiunea perceperii de penalităţi pentru fiecare zi de întârziere în cuantum de 0,1% din valoarea contractului.

(4) Neprezentarea executantului în vederea preluării amplasamentului  şi începerea executării lucrării contractate la expirarea termenului prevăzut la clauza 16.1 alin. (2), atrage rezilierea contractului cu consecinţa reţinerii garanţiei de bună execuţie, Rezilierea intervine de drept fără punere în întârziere şi fără a fi necesar îndeplinirea vreunei alte formalităţi.

(5) Executantul trebuie să notifice achizitorului şi Inspectoratului de Stat în Construcţii, data începerii efective a lucrărilor.

16.2 - (1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului general de execuţie şi să fie terminate la data stabilită. Datele intermediare, prevăzute în graficele de execuţie, se consideră date contractuale.

(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, după semnarea contractului, graficul de execuţie de detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie. în cazul în care, după opinia achizitorului, pe parcurs, desfăşurarea lucrărilor nu concordă cu graficul general de execuţie a lucrărilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în contract.

Graficul revizuit nu îl vor scuti pe executant de nici una dintre îndatoririle asumate prin contract.

(3) În cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu îşi îndeplineşte îndatoririle prevăzute la cap.11, achizitorul este îndreptăţit să-i fixeze executantului un termen până la care activitatea să intre în normal şi să îl avertizeze că, în cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit îi va rezilia contractul.

16.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a stabili conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la contract. Părţile contractante au obligaţia de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi profesional pentru acest scop, şi anume responsabilul tehnic cu execuţia, coordonatorul lucrării, responsabilul cu calitatea lucrărilor din partea executantului şi dirigintele de şantier sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.

16.4 - (1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie; verificările şi testările materialelor folosite la execuţia lucrărilor precum şi condiţiile de trecere a recepţiei provizorii şi a recepţiei finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la contract.

(2) Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin executantului.

(3) Probele neprevăzute şi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de executant dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului.

În caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

16.5 - (1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea achizitorului.

(2) Executantul are obligaţia de a notifica achizitorului în scris, ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile, sunt finalizate pentru a fi examinate şi măsurate.

(3) Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare, la dispoziţia achizitorului, şi de a reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul.

(4) În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost executate conform documentaţiei de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea vor fi suportate de către achizitor, cu excepţia celor pentru care achizitorul nu a fost notificat de către executant.

17. Întârzierea şi sistarea lucrărilor

17.1 - În cazul în care:

a)volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau

b)condiţiile climaterice excepţional de nefavorabile; sau

c)oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului şi nu a survenit prin încălcarea contractului de către acesta;

îndreptăţesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor sau a oricărei părţi a acestora, atunci, prin consultare, părţile vor stabili:

(1)	orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;

(2)	totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului.

18. Recepţie şi verificări – Etapa I

18.1. – Achizitorul va verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică şi din caietul de sarcini, fapt consemnat  printr-un proces verbal de recepţie.

18.2. – Executantul va înainta documentaţia achizitorului, în vederea verificării conformităţii acesteia cu prevederile caietului de sarcini, iar în caz contrar, executantul este obligat a proceda la modificarea/completarea acesteia.

18.3. – Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract, în cel mult 15 (cincisprezece) zile de la predare. Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, executantului identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi în acest scop.

18.4. – Executantul va preda documentaţia cu scrisoare de inaintare.

19. Finalizarea lucrărilor – Etapa II

19.1 - Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi finalizat într-un termen stabilit prin graficul de execuţie, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se calculează de la data ordinului de începere a lucrărilor.

19.2 - (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia de a notifica, în scris, achizitorului că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie.

(2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate, a documentelor cartii tehnice intocmite pe parcursul executiei lucrarilor  şi a constatărilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. În cazul în care se constată ca sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de recepţie.

19.3 - Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare. În funcţie de constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia.

19.4 - Recepţia se poate face şi pentru părţi ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic şi funcţional.

20. Perioada de garanţie acordată lucrărilor

20.1 - Perioada de garanţie decurge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi pâna la recepţia finală. Garanţia de bună execuţie a lucrării este de ………luni.

20.2 - (1) În perioada de garanţie, executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de achizitor, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor, contracţiilor şi altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale.

(2) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin.(1), pe cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită:

i)	utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau

ii)	unui viciu de concepţie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei parţi a lucrărilor; sau

iii)	neglijenţei sau neîndeplinirii de catre executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului.

(3) În cazul în care defecţiunile nu se datorează executantului, lucrările fiind executate de către acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat şi plătit ca lucrări suplimentare.

20.3 - În cazul în care executantul nu execută lucrările prevazute la clauza 20.2, alin.(1), achizitorul este îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant din garanţia de bună execuţie a contractului, urmare a unei solicitări către bancă, fără a fi necesară îndeplinirea vreunei alte formalităţi.

21. Modalitati de plata – Etapa I

21.1.- (1) Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant în 30 de zile de la data confirmării primirii facturilor la sediul achizitorului. Facturile vor fi însoţite obligatoriu de proces verbal de recepţie a documentaţiilor care fac obiectul contractului. Facturile emise înainte de acceptarea documentaţiilor un constituie obligaţii de plată pentru achizitor şi vor fi restituite prestatorului în termen de 15 zile de la primire.

(2) Plata se va face pe baza facturilor emise de executant. Facturile se comunică achizitorului prin poştă cu confirmare de primire sau prin delegat direct la sediul menţionat la art. 1 din contract. În caz de divergenţe, dovada comunicării facturilor către achizitor, o constituie după caz, mandatul poştal sau stampila aplicată de registratura achizitorului pe document. Dacă data respectivă este o zi nelucrătoare, termenul scadent este reprezentat de prima zi lucrătoare următoare acesteia. Plata serviciilor se va efectua în lei.

(3) În cazul calculării de penalităţi, factura emisă de către executant va conţine două poziţii, în care prima poziţie reprezintă contravaloarea serviciilor executate conform contractului, iar cea de-a doua poziţie reprezintă contravaloarea penalităţilor calculate de către achizitor conform art. 14.1., în roşu.Penalităţile vor fi comunicate în scris executantului înaintea facturii de către acesta.

21.2. – Executantul este răspunzător de corectitudinea şi exactitatea datelor înscrise în facturi şi se obligă să restituie atât sumele încasate în plus cât si foloasele realizate necuvenit, aferente acestora.

21.3. – (1) Prezentarea cu date eronate sau incomplete, fată de prevederile legii şi ale contractului de achiziţie, a facturilor spre decontare, face să un curgă termenul de plată, dacă achizitorul sesizează executantul despre neregurile constatate şi returnează facturile în original in termen de 15 zile de la  primirea facturii. Un nou termen va curge de la confirmarea de către achizitor a noilor facturi prezentate de către prestatorul completate cu date corecte, potrivit legii şi contractului.

22. Modalităţi de plată – Etapa II

22.1. (1)Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant in termen de 30 de zile  de la data confirmarii primirii facturilor la sediul achizitorului.

Factura se va emite numai după acceptarea situaţiilor de lucrări şi la valoarea acceptată.

Facturile emise şi înaintate, înainte de acceptarea situaţiilor de lucrări nu constituie obligaţie de plată pentru achizitor şi vor fi restituite executatntului în termen de 15 zile de la primire.

(2) Plata se va face pe baza facturilor emise de executant. Facturile se comunica achizitorului prin posta cu confirmare de primire sau prin delegat direct la sediul mentionat la art. 1 din contract. In caz de divergente, dovada comunicarii facturilor catre achizitor, o constituie dupa caz, mandatul postal sau stampila aplicata de registratura achizitorului pe document. Daca data respectiva este o zi nelucratoare, termenul scadent este reprezentat de prima zi lucratoare urmatoare acesteia. Plata serviciilor se va efectua in lei.

(3) În cazul calculării de penalităţi, factura emisă de către executant va conţine două poziţii, în care prima poziţie reprezintă contravaloarea serviciilor executate conform contractului, iar cea de-a doua poziţie reprezintă contravaloarea penalităţilor calculate de către achizitor conform art. 14.1, în roşu. Penalităţile vor fi comunicate în scris executantului înaintea emiterii facturii de către acesta.

22.2. - Executantul este răspunzător de corectitudinea si exactitatea datelor înscrise în facturi si se obligă să restituie atât sumele încasate în plus cât si foloasele realizate necuvenit, aferente acestora.

22.3. - Prezentarea cu date eronate sau incomplete, fata de prevederile legii si ale contractului de achizitie, a facturilor spre decontare, face sa nu curga termenul de plata, daca achizitorul sesizeaza executantul despre neregulile constatate si returneaza facturile in original, in termen de 15 zile de la primirea facturii. Un nou termen de plata va curge de la confirmarea de catre achizitor a noilor facturi prezentate de catre prestatorul completate cu date corecte, potrivit legii si contractului.

22.4. Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea perioadei prevăzute la clauza 20.1, executantul are dreptul de a sista executarea lucrărilor sau de a diminua ritmul execuţiei şi de a beneficia de reactualizarea sumei de plată la nivelul corespunzător zilei de efectuare a plăţii. Imediat ce achizitorul onorează factura executantul va relua executarea lucrărilor în cel mai scurt timp posibil.

22.5. Executantul îşi va redacta situaţiile de lucrări respectând poziţia articolelor , codul şi denumirea lor conform ofertei . Situaţiile de lucrări se vor întocmi pe baza măsurătorilor effectuate de către reprezentantul executantului pentru lucrările real executate numai după ce acestea au fost confirmate de către reprezentantul autorităţii contractante. Aceste măsurători se fac la terminarea lucrărilor ce devin ascunse , odată cu întocmirea procesului-verbal de recepţie calitativă a lucrărilor ce devin ascunse, iar pentru celelalte lucrări care nu devin ascunse, lunar.

22.6. (1) Plăţile parţiale trebuie să fie făcute, la cererea executantului, la valoarea lucrărilor executate conform contractului şi în cel mai scurt timp posibil. Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare printr-o situaţie de lucrări provizorii, întocmită astfel încât să asigure o verificare rapidă şi sigură a lor. Din situaţiile de lucrări provizorii achizitorul va putea face scăzăminte pentru servicii făcute executantului şi convenite cu acesta. Alte scăzăminte nu se pot face decât în cazurile în care ele sunt prevăzute în contract sau ca urmare a unor prevederi legale.

(2) Situaţiile de plată  se confirmă în termenul stabilit respectiv 5 zile lucrătoare de la înaintarea acestora.

(3) Plăţile parţiale se efectuează, de regulă, la intervale lunare, dar nu influenţează responsabilitatea şi garanţia de bună execuţie a executantului; ele nu se consideră de către achizitor ca recepţie a lucrărilor executate.

22.7. Plata facturii finale se va face în termen de 30 zile de la verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de către achizitor. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special ca urmare a unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

22.8. Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de recepţie finală nu va fi semnat de comisia de recepţie. Procesele-verbale de recepţie finală pot fi întocmite şi pentru părţi din lucrare, dacă acestea sunt distincte din punct de vedere fizic şi funcţional. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanţie. Plata ultimelor sume datorate executantului pentru lucrările executate nu va fi condiţionată de eliberarea certificatului de recepţie finală.

23. Ajustarea pretului contractului

Pentru etapa I :

23.1. – Pentru serviciile prestate la Etapa I, plăţile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate de către executant în propunerea financiară şi prezentate la art. 5 din prezentul contract.

23.2.  - Preţul contractului este ferm în lei. Preţul contractului nu se actualizează.

Pentru Etapa II:

23.3. Pentru lucrările executate, plăţile datorate de  achizitor executantului se evaluează pornind de la preţul declarat în ofertă, adică .............  lei inclusiv TVA , având în vedere preţurile unitare din Listele de cantităţi, extrase de material, manoperă, utilaj şi transport, raportate la cantităţile real executate.

23.4.. Preţul contractului  NU se poate actualiza.

24. Asigurări

24.1 - (1) Executantul are obligaţia de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apare privind lucrările executate, utilajele, instalaţiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu şi reprezentanţii împuterniciţi să verifice, să testeze sau să recepţioneze lucrările precum şi daunele sau prejudiciile aduse către terţe persoane fizice sau juridice.

(2) Asigurarea se va încheia cu o agenţie de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportată de către executant din capitolul “Cheltuieli indirecte”.

(3) Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, ori de câte ori i se va cere, poliţa sau poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(4) Executantul are obligaţia de a se asigura ca subantreprenorii au încheiat asigurari pentru toate persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor să prezinte achizitorului, la cerere, poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

24.2 Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile prin lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina persoanei achizitorului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora.

25. Amendamente

25.1 - (1) Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

(2) Executantul are obligaţia de a notifica prompt achizitorului despre toate erorile, omisiunile, viciile sau altele asemenea descoperite de el în proiect sau în caietul de sarcini pe durata îndeplinirii contractului.

26. Subcontractanţi

26.1 – Executantul are dreptul de a subcontracta parte/părţi din contract numai dacă a precizat în ofertă intenţia sa de a subcontracta şi numai pentru partea/părţile din contract precizate.

26.2. – Executantul are obligatia, in cazul in care subcontracteaza părti din contract, de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu achizitorul şi numai cu acordul prealabil al achizitorului.

26.3. – (1) Executantul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul in care indeplineste contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de executant de modul in care isi indeplineste partea sa din contract.

26.4. – Executantul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu si-a indeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba pretul contractului si va fi notificata achizitorului.

27. Forţa majoră

27.1. - Forţa majora este constatată de o autoritate competentă.

27.2. - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

27.3. - îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fară a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

27.4. - Partea contractantă care invoca forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părti, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

27.5. - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

28 Soluţionarea litigiilor

28.1 - Achizitorul şi executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

28.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi executantul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, se vor adresa instanţelor judecatoreşti competente, în a căror rază administrativ teritorială îşi are sediul achizitorul.

29. Limba care guvernează contractul

29.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

30. Comunicari

30.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.

30.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

31. Legea aplicabilă contractului

31.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părţile au înţeles să încheie azi ................. prezentul contract în două exemplare.

ACHIZITOR,                                                                    EXECUTANT,

S.P.A.P.  SEBEŞ                                               S.C. ……………………………….