# Aprobat

Manager:

Traian Radu Negrei

# CAIET DE SARCINI

PROIECTE PENTRU MONUMENTE DE FOR PUBLIC AFLATE IN ADMINISTRAREA A.M.P.T.

LOTUL 2: Proiect de reconstituire si reamplasare- Monumentul Eroilor de la 1916-1918 – Baneasa;

1. **Achizitor**: ADMINISTRATIA MONUMENTELOR SI PATRIMONIULUI TURISTIC, Str. Sevastopol nr.24, Sect. 1, Bucureşti.
2. **Obiectul achiziţiei**: Proiect de reconstituire si reamplasare- pentru„Monumentul Eroilor de la 1916-1918 – Baneasa”, cod B-IV-m-B-20064 pe lista monumentelor istorice 2010 a MCPN, opera comemorativa de razboi.
3. **COD CPV**: 71242000-6 pregatire de proiecte si proiectare si estimare a costurilor ; 71520000-9 servicii de supraveghere a lucrarilor
4. **Durata de executie a proiectelor:** De la data semnarii contractului:45zile pentru realizarea proiectului si 60 zile pentru obtinerea autorizatiei de construire;

**5. Prestator:** operator economic de specialitate, atestat MCPN( Conform Lege nr. 422//2001art. 24 alin.2)

6. **Scopul achiziţiei**:

1. Monumentul Eroilor de la 1916-1918 – Baneasa proiect de reconstituire, amplasare, iluminat artistic si amenajare ambientala;

**7.Descrierea monumentului:**

Monumentul Eroilor de la 1916-1918 – Baneasa

* Autor: Emil W. Becker
* Inaugurat la: 1927. Dezafectat in anul 2007.
* Amplasare: Sos Bucuresti-Ploiesti/Bd. Dobrogeanu Gherea;In prezent bucati de piatra din monument se afla in atelierul sculptorului Constantin Marinete;
* Amplasament propus: intersectia sos Bucuresti Ploiesti cu str. Horia Macelariu sau in functie de CU.
* Material: piatra.
* Dimensiuni: obelisc h=3.5m,

Monumentul a fost ridicat in cinstea ostasilor cazuti in primul razboi mondial in Campania din anul 1913. Pe toate laturile sunt inscriptionate nume de eroi. Vechiul amplasament a trecut in proprietate privata si este necesara o reamplasare pe domeniul public.

**8.Descrierea serviciilor solicitate pentru refacerea si amplasarea monumentului:**

1. Realizarea proiectului de reconstituire al Monumentului Eroilor de la 1916-1918 – Baneasa se va realiza dupa documentar fotografic si piesele existente.
2. Realizarea poiectului tehnic de amplasare(parte scrisa si parte desenata)

* arhitectura,
* rezistenta,
* amenajare perimetrala,
* iluminat arhitectural,
* documentatie economica( centralizator financiar al obiectivului, devizele pe obiecte, caiet de sarcini pentru ofertanti la procedura de achizitie a lucrarilor de executie a amplasarii);

c)Intocmirea documentatiei pentru autorizatia de construire(inclusiv obtinerea certificatului de urbanism si obtinerea avizelor solicitate prin CU)

d)Obtinerea avizului favorabil de la Comisia Nationala pentru Monumente de For Public din cadrul MCPN( intocmirea unui studiu istoric sau altor studii solicitate de comisie pentru aviz)

e)Pentru noul amplasament, proiectantul va lua in considerare faptul ca exista un proiect executat de SC Lamda Med si isi asuma orice responsabilitati privind respectarea dreptului de autor asupra proiectului.

f)Proiectantul va supraveghea executia lucrarilor in baza proiectului.

**10. Prezentarea ofertei**. Oferta va cuprinde propunerea tehnica si propunerea financiara.

1. *Propunerea tehnica* va face referiri la solutiile de reconstituire, restaurare, conservare, reamplasare, amenajare, iluminat.

2. *Propunerea financiara* va cuprinde costurile aferente elaborarii documentatiei tehnice si costul avizelor.

**11. Obligatiile proiectantului**

Proiectantul are urmatoarele obligatii:

* De a realiza proiectul de specialitate privind reconstituirea Monumentului Eroilor de la 1916-1918 – Baneasa. Proiectul va fi realizat de un artist plastic specialist in piatra.
* De a realiza proiectul tehnic privind amplasarea monumentului.
* De a a intocmi documentatia necesara pentru obtinerea Certificatului de Urbanism si AC.
* Proiectele trebuie verificate si avizate de specialisti autorizati.
* Proiectele se vor preda la beneficiar în 2 exemplare scrise si in format electronic (2 CD-uri) a documentaţiilor tehnico-economice
* Proiectantul, va obtine toate avizele si acordurile necesare reconstituirii si amplasarii monumentului si va suporta inclusiv costurile acestora.
* Proiectantul va raspunde pentru procedeele propuse si raspunde pentru listele de cantitati intocmite. In cazul in care in timpul executiilor lucrarilor executate in baza proiectelor apar lucrari suplimentare mai mari de 10% din valoarea contractului estimat la proiectare , acestea se vor suporta de catre proiectant.
* Proiectantul va supraveghea executia lucrarilor in baza proiectelor executate.

**11. Garantia de buna executie:** (a) *Cuantumul garantiei* de buna executie a contractului: 5% din valoarea contractului.

b) *Modul de constituire a garantiei* de buna executie a contractului de achizitii de servicii: printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari.

c)*Restituirea garantiei* de buna executie se face in termen de 14 zile de la data incheierii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor executate in baza proiectului respectiv, daca nu s-a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.

d)*Retinerea garantiei de buna executie :*Autoritatea contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie , in limita prejudiciului creat, in cazul in care contractantul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contract , cu obligatia de a notifica pretentia, precizand obligatiile ce nu au fost respectate.

**12.Cerintele impuse** prin prezentul caiet de sarcini vor fi considerate minimale si obligatorii.

Sef Serviciu Achizitii Intocmit,

Mariana Dumitrescu

Rodica Nimara