# Aprobat

Manager:

Traian Radu Negrei

# CAIET DE SARCINI

PROIECTE PENTRU MONUMENTE DE FOR PUBLIC AFLATE IN ADMINISTRAREA A.M.P.T.

LOT 3

Proiect de amplasare monument “Gheorghe Dinica”

1. **Achizitor**: ADMINISTRATIA MONUMENTELOR SI PATRIMONIULUI TURISTIC, Str. Sevastopol nr.24, Sect. 1, Bucureşti.
2. **Obiectul achiziţiei**: Proiect de amplasare pentru monumentul de for public “Gheorghe Dinica”
3. **COD CPV**: 71242000-6 pregatire de proiecte si proiectare si estimare a costurilor ; 71520000-9 servicii de supraveghere a lucrarilor
4. **Durata de executie a proiectului:**:

* 40zile pentru realizarea proiectului:
* 60 zile pentru obtinerea autorizatiei de construire;

**5. Prestator:** operator economic de specialitate.

6. **Scopul achiziţiei**:

1. Achizitia unui proiect de amplasare, iluminat artistic si amenajare ambientala pentru monumentul dedicat artistului Gheorghe Dinica

**7.Descrierea monumentului:** dedicat actorului „Gheorghe Dinica”:

* Autor: Dragos Catalin Munteanu;
* Amplasare propusa: intersectia str. Sf. Dumitru cu str. Tonitza in locul monumentului „Omul Timpul Spatiu”
* Material: bust din bronz; soclu din calcar de Baschioi;
* Dimensiuni: h bust=1.25m, soclu paralelipiped cu l=0.9m si h-2.85m.

Monumentul este alcatuit dintr-un bust de bronz amplasat pe un soclu de piatra paralelipipedic.

**8.Descrierea serviciilor solicitate:**

Pentru monumentul de for public „Gheorghe Dinica” se solicita proiect de amplasare, iluminat artistic si amenajare ambientala;

Se solicita:

* Proiect tehnic (parte scrisa si parte desenata)
* arhitectura,
* rezistenta,
* amenajare perimetrala,
* iluminat arhitectural,
* documentatie economica( centralizator financiar al obiectivului, devizele pe obiecte, caiet de sarcini pentru ofertanti la procedura de achizitie a lucrarilor de amplasare);
* Documentatie pentru autorizatia de construire:
* certificat de urbanism
* avizele solicitate prin C.U.
* obtinerea autorizatiei de construire.
* Proiectantul va supraveghea executia lucrarilor in baza proiectului.
* Proiectantul, impreuna cu autorul lucrarii de arta plastica, domnul Dragos Catalin Munteanu va obtine si avizul favorabil de la Comisia Nationala pentru Monumente de For Public din cadrul MCPN.

**10. Prezentarea ofertei**. Oferta va cuprinde propunerea tehnica si propunerea financiara.

1. *Propunerea tehnica* va face referiri la solutiile de amplasare

2. *Propunerea financiara* va cuprinde costurile aferente elaborarii documentatiei tehnice si costul obtinerii avizelor si AC.

**11. Obligatiile proiectantului**

Proiectantul are urmatoarele obligatii:

* De a colabora cu autorul lucrarii de arta plastica domnul Dragos Catalin Munteanu in vederea determinarii exacte a dimensiunilor si pozitionarii.
* De a intocmi documentatia necesara pentru obtinerea Certificatului de Urbanism si a AC.
* De a obtine impreuna cu autorul, avizul favorabil de la Comisia Nationala pentru Monumente de For Public din cadrul MCPN.
* De a întocmi si preda în 4 (patru) exemplare scrise si in format electronic (2 CD-uri) a documentaţiilor tehnico-economice .
* Proiectele trebuie verificate si avizate de specialisti autorizati.
* Proiectantul, va obtine toate avizele si acordurile necesare amplasarii monumentului si va suporta inclusiv costurile acestora.
* Proiectantul va raspunde pentru proiectul tehnic realizat si raspunde pentru listele de cantitati intocmite. In cazul in care in timpul executiilor lucrarilor in baza proiectelor apar lucrari suplimentare mai mari de 10% din valoarea contractului estimat la proiectare , acestea se vor suporta de catre proiectant.
* Sa asigure asistenţa tehnica pe parcursul execuţiei lucrărilor executate in baza proiectelor.

**11. Garantia de buna executie:** (a) *Cuantumul garantiei* de buna executie a contractului: 5% din valoarea contractului.

b) *Modul de constituire a garantiei* de buna executie a contractului de achizitii de servicii: printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari.

c)*Restituirea garantiei* de buna executie se face in termen de 14 zile de la data incheierii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor executate in baza proiectului respectiv, daca nu s-a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.

d)*Retinerea garantiei de buna executie :*Autoritatea contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie , in limita prejudiciului creat, in cazul in care contractantul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contract , cu obligatia de a notifica pretentia, precizand obligatiile ce nu au fost respectate.

**12.Cerintele impuse** prin prezentul caiet de sarcini vor fi considerate minimale si obligatorii.

Sef Serviciu Achizitii Intocmit,

Mariana Dumitrescu

Rodica Nimara