**CRITERII DE ATRIBUIRE /CRITERII DE EVALUARE A PROIECTELOR**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **IV.2.1) Criterii de atribuire** (după caz,*bifaţi rubrica sau rubricile corespunzătoare sau enumerați criteriile de atribuire în cazul contractului de concesiune, respectiv criteriile de evaluare a proiectelor în cazul concursului de soluții*) | | |  |
| Cel mai mic preţ | | | □ |
| Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic în ceea ce priveşte | | | 🗹 |
| criteriile menţionate în continuare (*criteriile de atribuire trebuie indicate împreună cu ponderarea sau în ordine descrescătoare a priorităţii, în cazul în care nu se poate realiza ponderarea din motive demonstrabile*) | | |  |
| **Criterii** | | **Pondere** | **Intra in licitatie electronica/reofertare SEAP** |
| **Tehnic: Programul de Lucru (grafic Gantt), termen pentru elaborarea a proiectului si termen de executie** | | **40%** | **Nu** 🗹 **Da** |
| *Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul*  **Punctajul tehnic se acorda astfel:**  Punctajul maxim pentru criteriul tehnic este de 100 puncte si se acorda astfel :  **Termenul pentru elaborarea a proiectului -** 50 puncte  Ofertantul va prezenta Programul de Lucru (grafic Gantt) detaliat (*descrierea activitatilor majore, ordinea, derularea si durata*) si coreland toate aspectele relevante, cuprinzind in mod exhaustiv activitatile necesare pentru elaborarea intregii documentatii de proiectare asa cum sunt acestea prevazute in cadrul Caietului de Sarcini   1. Termenul minim pentru elaborarea intregii documentatii de proiectare (PT+DTAC+CS+DE) este de 30 zile 2. Termenul maxim pentru elaborarea intregii documentatii de proiectare (PT+DTAC+CS+DE) este de 45 zile   Pentru cel mai scazut dintre termene, se acorda punctajul maxim alocat factorului de evaluare, respectiv 50 puncte , pentru alt termen mai lung decat cel prevazut la litera a) punctajul se calculeaza astfel:  Punctaj pentru oferta n = [Tminim/ termen(n)] x 50 puncte   * Ofertele care prevăd un „**termenpentru elaborarea a proiectului**” mai mic de 30 de zile calendaristice sunt nerealiste si vor fi respinse ca neconforme. * Ofertele care prevăd un „**termenpentru elaborarea a proiectului**” mai mare de 45 de zile calendaristice vor fi respinse ca neconforme   **Termenul pentru executia lucrarilor -**50 puncte  Punctajul pentru termenul de executie va fi acordat numai daca ofertantul va prezenta o metoda concreta de obtinere a termenului de executie ofertat ( grafic Gantt )cuprinzind descrierea activitatilor majore, ordinea, derularea si durata, cu detalierea sarcinilor fiecarui membru al personalului implicat in fiecare etapa de executie a lucrarilor, asa cum sunt acestea prevazute in cadrul Caietului de Sarcini   1. Termenul minim de executie este de 90 zile calendaristice ( 3 luni) 2. Termenul maxim de executie este de 120 zile calendaristice ( 4 luni)   Pentru cel mai mic termen de executie (exprimat in zile calendaristice) se acordă punctajul maxim (50 puncte).  Pentru alt termen de executie mai mare punctajul se calculeaza astfel:  **PTE** = **PTE**minim/ **PTE**ofertat x 50  Punctajul pentru termenul de executie va fi acordat numai daca ofertantul va prezenta o metoda concreta de obtinere a termenului de executie ofertat ( grafic Gantt )   * Ofertele care prevăd un „**termen de executie**” mai mic de 90 zile calendaristice(3 luni) sunt considerate nerealiste si vor fi respinse ca neconforme. * Ofertele care prevăd un „**termen de executie**” mai mare de 120 zile calendaristice (4 luni) vor fi respinse ca neconforme. | | |  |
| 1. **Financiar: Pretul ofertei** | **60%** | | **Nu** 🗹 **Da** |
| *Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul*  ***Ofertei admisibile din punct de vedere tehnic, care prezinta cel mai mic pret (cea mai buna Propunere Financiara) i se vor atribui 100 de puncte ca scor financiar***, in timp cepentru celelalte oferte admisibile din punct de vedere tehnic,scorul financiar va fi calculat după cum urmează:  **Scorul Financiar al ofertei – SFO**  valoarea celei mai bune propuneri financiare  SFO = --------------------------------------------------------------- x 100  valoarea propunerii in cauza | | |  |
| **Desemnarea ofertei câştigătoare /**  Cea mai avantajoasă ofertă din punct de vedere economic se stabileşte prin aplicarea **ponderii propunerii tehnice (40%)** la scorul tehnic obţinut şi a **ponderii propunerii financiare(60%)** la scorul financiar obtinut.  Acest calcul se face prin înmulţirea:  - scorului tehnic acordat fiecărei oferte admisibile cu 0,40;  - scorului financiar acordat fiecărei oferte admisibile din  punct de vedere tehnic cu 0,60.  **Rezultatele astfel obţinute se adună pentru fiecare ofertă în parte şi cea care obţine scorul final cel mai mare va fi declarată castigatoare** | | |  |
|  | | |  |