DIRECŢIA GENERALĂ LUCRĂRI PUBLICE

Nr. .............../DGLP/............................

CAIET DE SARCINI

privind contractarea serviciilor de proiectare, expertiză tehnică, audit energetic, DALI, DTAC, PT+CS+DE+AT în cadrul proiectului ”Îmbunătăţirea eficienţei energetice în gospodăriile şi comunităţile cu venituri reduse din România”

privind documentaţia de proiectare pentru reabilitarea termică a clădirilor din Anexa 2,

Guvernul României, prin Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului în colaborare cu Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare derulează Proiectul Îmbunătăţirea eficienţei energetice în gospodăriile şi comunităţile cu venituri mici din România.

În cadrul acestui program se urmăreşte creşterea gradului de confort termic, reducerea pierderilor de căldură şi a consumurilor energetice, reducerea costurilor de întreţinere pentru încălzire şi alimentare cu apă caldă de consum, creşterea eficienţei energetice în clădirile rezidenţiale şi promovarea surselor regenerabile de energie.

Cadrul legislativ

- Legea nr. 10/ 1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului  Nr. 925 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţă de Urgenţă nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţa de Urgenţă nr. 69/2010, privind reabilitarea termică a blocurilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernămentală, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, al Ministrului Finanţelor Publice şi al Viceprim-ministrului, Ministrul Administraţiei şi Internelor nr. 163/ 540/23/27.03.2009, cu modificările şi completările ulterioare, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă nr. 18/2009, privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;

- Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice şi Locuinţelor nr. 863 din  2 iulie 2008, pentru aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii", cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului  Nr. 363 din 14 aprilie 2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările ulterioare;

- Ordonanţă nr. 22 din 20 august 2008 privind eficienţa energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie, cu modificările ulterioare;

- Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, cu modificările ulterioare;

# 2. Date generale

| Denumire investiţie : | Proiectul Îmbunătăţirea eficienţei energetice în gospodăriile şi comunităţile cu venituri mici din România |
| --- | --- |
| Procedura de achiziţie publică: | „licitaţie deschisă” |
| Contractul de prestări servicii de proiectare se va desemna în urma procedurii sus menţionate. |  |
| Ordonatorul principal de credite: | Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului |
| Autoritatea contractantă: | Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului |

Descrierea investiţiei este prezentată în anexe.

Autoritatea Contractantă are în vedere un mod unitar de realizare a documentaţiei de proiectare  a lucrărilor de creştere a performanţei energetice la clădirile de locuit şi a clădirilor sociale ce urmează a fi reabilitate şi care sunt amplasate în zone defavorizate.

Prin procedura de  ,,licitaţie deschisă”,  Autoritatea Contractantă va atribui contractul de prestări servicii de proiectare pentru creşterea performanţei energetice a  clădirilor de locuinţe şi a clădirilor publice cuprinse în anexa 2 a prezentului caiet de sarcini, unui prestator capabil să asigure elaborarea documentaţiilor pentru cele 4 activităţi aşa cum sunt  acestea descrise în continuare:

Activitatea 1

- Selectarea clădirilor

Selectarea (în colaborare cu Autoritatea Contractantă) a 50 de blocuri de locuinţe reprezentative dintre cele prezentate de primăriile din localitaţile Petroşani, Petrila, Vulcan, Călan, Calafat şi Craiova, în vederea întocmirii documentaţiilor menţionate în continuare, în caietul de sarcini.

Prestatorul va trebui să selecteze în cadrul pachetului de 50 de blocuri, acele clădiri care au un grad maxim de repetabilitate în ceea ce priveşte structura construcţiilor, închiderile si partiul de arhitectura.

- Expertiza tehnică;

Termenul de prestare al acestor servicii va fi precizat în cadrul ofertei. Beneficiarul va înregistra rezultatul expertizei şi dacă acesta este favorabil executării lucrărilor de reabilitare termică va emite comanda pentru trecerea la faza următoare de proiectare în termen de 2 zile de la predarea de către Prestator a documentaţiei.

- Auditul energetic:

Auditul energetic al imobilelor va fi efectuat de auditori energetici gradul I, atestaţi în conformitate cu reglementarea tehnică „Regulament privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri”, aprobată prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Turismului nr. 2237/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

d) Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie şi Sinteza documentaţiei de avizare pentru lucrările de intervenţie conform anexei 91 din Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, al Ministrului Finanţelor Publice şi al Viceprim-ministrului, Ministrul Administraţiei şi Internelor nr. 163/ 540/23/27.03.2009, cu modificările şi completările ulterioare, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă nr. 18/2009, privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare.

Pe parcursul elaborării documentaţiei proiectantul are obligaţia de a modifica/remedia conţinutul documentelor conform recomandărilor  Beneficiarului.

e) Documentaţie avize şi acorduri conform certificatului de urbanism;

- Proiectantul are obligaţia de a elabora documentaţiile necesare şi de a obţine avizele favorabile de la furnizorii de utilităţi, conform cerinţelor din certificatele de urbanism şi de a susţine DALI în Consiliul Tehnico-Economic al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului în vederea obţinerii avizului favorabil.

f) Actualizarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie+devizul general ori de câte ori este necesar, conform prevederilor legislative în vigoare.

Prestatorul va completa o declaraţie de conformitate prin care proiectantul îşi asumă răspunderea pentru:

- corectitudinea soluţiilor proiectate în cadrul programului de creştere a performanţei energetice;

- conformitatea  documentaţiilor predate, cu legislaţia specifică în vigoare OUG Nr. 18/ 2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi OUG 69/2010, cu modificările şi completările ulterioare, ORDIN Nr. 163/540/23/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 18/2009, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile Legii 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare şi Legii 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor pentru obiectivele de investiţii aferente contractelor ce urmează a se încheia în baza prezentei proceduri, cu modificările şi completările ulterioare. Această declaraţie va fi anexată propunerii tehnice. În situaţia în care ofertantul nu va prezenta această declaraţie, oferta sa va fi considerată necorespunzătoare.

- actualizarea documentaţiei ca urmare a modificărilor legislative.

Prestatorul va completa o declaraţie prin care proiectantul, în cazul în care oferta este declarată câştigătoare:

- se obligă să cedeze exclusiv autorităţii contractante dreptul de autor, dreptul de reproducere şi distribuire a copiilor în favoarea autorităţii contractante, fără a mai emite niciun fel de pretenţii legate de acestea.

- În cazul în care proiectantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract, autoritatea contractantă are dreptul de a utiliza documentaţiile elaborate de acesta până la data rezilierii contractului şi de a le pune la dispoziţia altui prestator în vederea finalizării documentaţiilor necesare derulării Programului privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, fără a mai emite niciun fel de pretenţii legate de acestea. În această situaţie prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită, din care se vor deduce penalităţile/ daune interese, după caz..

Această declaraţie va fi anexată propunerii tehnice. În situaţia în care ofertantul nu va prezenta această declaraţie, oferta sa va fi considerată necorespunzătoare

# 3. Prezentarea proiectului

Beneficiarul are ca obiectiv principal creşterea performanţei energetice a unor clădiri de locuit, prezentate în anexa 2 a prezentului caiet de sarcini. Documentaţiile de proiectare ce vor fi obiect al contractului încheiat trebuie să fie elaborate cu respectarea în mod cumulativ a următoarelor acte normative:

- Ordonanţă de Urgenţă nr. 18/2009, privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare..

- Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, al Ministrului Finanţelor Publice şi al Viceprim-ministrului, Ministrul Administraţiei şi Internelor nr. 163/ 540/23/27.03.2009, cu modificările şi completările ulterioare, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi legislaţia specificată în documentaţia de atribuire

Documentaţia de proiectare se va prezenta în următoarea structură:

- Volumul 0 	– Selectarea clădirilor reprezentative

- Volum I 	– Expertiza tehnica

- Volum II 	– Audit Energetic

- Volum III 	– Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie + sinteza documentaţiei de avizare pentru lucrările de intervenţie conform anexei 91 din Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, al Ministrului Finanţelor Publice şi al Viceprim-ministrului, Ministrul Administraţiei şi Internelor nr. 163/ 540/23/27.03.2009, cu modificările şi completările ulterioare, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare.

Piese desenate

- situaţia existentă + situaţia propusă; se prezintă următoarele planşe: plan situaţie, plan încadrare in zonă, subsol, parter, etaj curent (toate etajele diferite), plan terasă, secţiuni, faţade, tablou de tâmplărie şi detalii de execuţie (soclu, terasă, rosturi, sect. orizontale, verticale în dreptul tâmplăriei).

Se precizează pe planşe toate soluţiile de termoizolaţie propuse. Se vor prezenta şi faţade color cu propunere grafică.

NOTA:

În cazul expertizelor tehnice defavorabile, în ceea ce priveşte structura de rezistenţă a clădirilor analizate (respectiv clădirile nu sunt eligibile pentru a fi reabilitate termic) autoritatea contractantă va înlocui clădirea neconformă cu o altă clădire de acelaşi tip pentru care se va întocmi expertiza tehnică calitativă.

ATENŢIE !

Documentaţiile de proiectare se vor preda iniţial în 1 exemplar în formă scrisă original + 1 exemplar în format electronic.

După avizarea documentaţiilor se vor preda şi restul de exemplare: 5 exemplare în formă scrisă original + 1 exemplar în format electronic.

Autoritatea contractantă va oferi prestatorului toate informaţiile pe care le deţine sau pot fi relevante pentru îndeplinirea sarcinilor şi serviciilor utilizate.

Toate aceste informaţii şi rapoarte rezultate ca urmare a folosirii informaţiilor nu pot fi utilizate de acesta pentru orice alte scopuri, fără aprobarea scrisă prealabilă a autorităţii contractante.

# 4. Tema de proiectare

Serviciile solicitate de autoritatea contractantă sunt după cum urmează:

Expertiza tehnică

Expertiza tehnica se va realiza pentru analiza structurii de rezistenţă a blocurilor, din punct de vedere al asigurării cerinţei esenţiale rezistenţă mecanică şi stabilitate, urmărind metoda calitativă prevăzută de reglementările tehnice în vigoare. Expertiza tehnică va fi realizată de un expert tehnic, persoană fizică atestată pentru cerinţa esenţială A1 - "rezistenţă mecanica si stabilitate". 	Dacă expertiza tehnică prevede necesitatea efectuării unor lucrări de consolidare sau reparaţii care condiţionează executarea lucrărilor de intervenţie, proiectantul va informa în scris autoritatea contractantă asupra necesităţii efectuării acestor lucrări de reducere a riscului seismic. Trecerea la următoarea etapă de proiectare este condiţionată de rezultatul expertizei şi, după caz, lucrările de proiectare se încheie în această etapă.

Conţinutul expertizei tehnice:

- imagini foto ale anvelopei blocului şi, după caz, ale avariilor constatate la elementele structurale;

- descrierea: arhitectural, structura de rezistenţă şi functional;

- analiza comportării în timp la acţiuni seismice şi, după caz, la evenimente accidentale - explozii, incendii, tasări, care pot afecta stabilitatea blocului şi/sau condiţionează realizarea măsurilor de izolare termică a anvelopei acestuia;

- aprecieri asupra nivelului de confort şi uzură al blocului;

- descrierea lucrărilor de intervenţie executate în trecut, motivul şi tipul intervenţiei .

- concluzii şi recomandări.

Audit Energetic

Efectuarea auditului energetic şi elaborarea certificatului de performanţă energetică ce va avea numai caracter informativ şi va fi corespunzător stării tehnice iniţiale a blocului.

Auditul energetic se va efectua în conformitate cu specificaţiile Metodologiei de calcul a performanţei energetice a clădirilor, partea a III-a - Auditul şi Certificatul de performanţă al clădirii, indicativ Mc 001/3, publicată în Monitorul Oficial, partea I, nr. 126 bis, din 21.02.2007, cu modificările şi completările ulterioare. Se vor prezenta cel puţin doua soluţii de reabilitare luând în considerare numai acele lucrări prevăzute la art. 4 şi, dacă este cazul, la art. 6 din Ordonanţa de urgenţă nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a clădirilor, cu modificările şi completările ulterioare. În situaţia în care auditorul consideră necesare intervenţii de natura celor specificate la art. 6 din actul normativ menţionat, suplimentare faţă de cele precizate în expertiza tehnică, va întocmi un memoriu justificativ care se va include în documentaţia de audit şi care va conţine informaţii privind natura intervenţiilor şi justificarea tehnică a acestora.

Auditul va cuprinde informatii privind următoarele aspecte:

- informaţii generale privind blocul de locuinţe;

- evaluarea performanţei energetice;

- lucrările de intervenţie recomadate ce vor conduce la scăderea consumului specific pentru încălzire sub 100 kWh/mp;

- analiza eficienţei economice: costul lucrărilor de intervenţie (lei/m2);

- economia de energie (kWh/an);

- durata de recuperare (ani);

- concluzii şi recomandări.

Auditorul va recomanda utilizarea materialelor sau sistemelor izolante cu rezistenţă termică unidirecţională având în vedere prevederile normativului C 107 în vigoare. Se va avea în vedere utilizarea de ferestre şi uşi exterioare performante energetic, dotate cu fante de circulaţie naturală controlată a aerului între exterior şi spaţiile ocupate (pentru evitarea producerii condensului în jurul ferestrelor şi al altor zone cu rezistenţă termică scăzută). Sistemul de termoizolaţie recomandat de auditor pentru execuţia lucrărilor de creştere a performanţei energetice trebuie să îndeplinească următoarele condiţii (cerinţa este minimă) :

- să fie complet, livrat de un singur producător,

- să fie agrementat atât în România cât şi în Comunitatea Europeană,

- componentele sistemului să fie livrate cu documentele de calitate aferente,

- durata de exploatare sa fie de minim 10 ani,

- sistemul de management al calităţii integrat.

NOTĂ:

- SE VOR ANALIZA CU PRIORITATE PRODUSE LOCALE ŞI/SAU ECOLOGICE PENTRU MĂSURILE DE EFICIENŢĂ ENERGETICĂ, PROPUSE.

Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (DALI)

Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie trebuie sa conţină:

-  informaţii privind identificarea blocului, a investitorului, beneficiarul lucrărilor, proiectantul acestora;

-    conţinutul cadru al expertizei tehnice - anexa 7;

-    conţinutul cadru al auditului energetic - anexa 8;

-    conţinutul cadru al DALI - anexa 9.

(anexele se găsesc în Normele metodologice de aplicare a OUG 18/2009, cu modificările şi completările ulterioare)

- conţinutul cadru al sintezei la DALI anexa 91  din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare.

ATENŢIE !

Documentaţiile de proiectare se vor preda iniţial în 1 exemplar în formă scrisă original + 1 exemplar în format electronic. După avizarea de către autoritatea contractantă a documentaţiilor se vor preda şi restul de exemplare: 5 exemplare în formă scrisă original + 1 exemplar în format electronic.

!!! Toata documentaţia se predă în format DOC/ PDF, XLS iar planşele vor fi, obligatoriu în format DWG sau DXF.

!!! Denumirea planşelor va ţine cont de numerotarea din cartuş (numărul planşei din cartuş/ ex. A01- plan situaţie).

!!! Toate planşele vor fi monocrom / alb-negru.

-  Alte servicii: obţinerea altor avize/ acorduri necesare şi obţinerea Autorizaţiei de Construire;

- DALI care va analiza şi evalua măsurile de eficienţă energetică pentru clădiri şi instalaţii, inclusiv posibilitatea utilizării resurselor regenerabile.

- La solicitarea persoanei juridice achizitoare numărul de exemplare poate fi suplimentat.

Menţionăm că se solicită şi dovada luării în evidenţă  a proiectelor de către O.A.R.

La stabilirea costurilor lucrărilor de intervenţie se vor avea în vedere :

- preţurile pentru materiale, utilaje şi transport; se va preciza nivelul de referinţă al costurilor;

- preţul pentru manoperă, se va preciza nivelul de referinţă a salariului mediu brut pe ramură ;

- contribuţiile asupra salariilor pe care le suportă angajatorul şi le include în costuri: C.A.S.,     C.A.S.S., ajutor şomaj, C.C.I., Fond de garantare: cotele în vigoare conform Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 12/2010, cu modificările şi completările ulterioare;

- pentru accidentele de muncă, boli profesionale: cotele în vigoare conform Legii privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale nr. 346/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

- cheltuielile indirecte şi profitul (procente).

Activitatea 2

Pe baza listelor de blocuri din Anexa 2, reabilitate termic, sau aflate în curs de reabilitare, întocmite de primăria Vulcan pentru 4 blocuri neracordate la sistemul centralizat de termoficare se vor elabora documentaţiile pentru implementarea sustenabilă a unor soluţii de eficienţă energetică şi economică  pentru instalaţiile interioare de încălzire şi a.c.c, utilizând surse regenerabile:

- DALI.

- DTAC.

- Documentaţia de atribuire pentru lucrările de execuţie.

- Documentaţiile pentru obţinerea avizelor şi acordurilor necesare conform cerinţelor din certificatele de urbanism şi se vor susţine documentaţiile DALI  în CTE MDRT pentru obţinerea avizului

- Certificat de performanţă energetică (CPE) după implementarea proiectului.

- Se va acorda:

- Asistenţă tehnică la implementarea proiectului (AT).

Elaborarea documentaţiei DALI se va face conform solicitărilor prezentate la Activitatea nr. 1.

- Servicii de elaborare a proiectului tehnic, a documentelor de atribuire, a documentaţiei tehnice pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii (DTAC)

Conţinutul proiectului tehnic va respecta prevederile H.G. nr. 28/2008 privind modul de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii şi va ţine seama de toate normativele, reglementările tehnice, standardele şi actele normative în vigoare la data elaborării, inclusiv cele referitoare la securitate şi sănătate în muncă şi la protecţia mediului. Documentaţia aferentă proiectului tehnic trebuie să corespundă din punct de vedere al cerinţelor de calitate şi să fie verificată pentru respectarea cerinţei esenţiale "rezistenţă mecanică şi stabilitate", "economie de energie şi izolare termică" precum şi pentru respectarea cerinţei esenţiale "securitate la incendiu".

Personalul răspunzător de elaborarea documentaţiei va avea calificarea prevăzută de legislaţia în vigoare. Proiectul tehnic va conţine, obligatoriu, antemăsuratori din care să rezulte cantităţile specificate în listele de cantităţi de lucrări. Acestea din urmă vor fi structurate conform precizărilor din Anexa 91 la Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare. Toate planşele din cadrul părţilor desenate vor avea cartuş completat, cu semnături în original, conform prevederilor legale. Părţile scrise şi desenate vor fi semnate şi ştampilate de verificatori de proiecte atestaţi. Partea scrisă se va preda sub formă de fişiere tip .doc, .docx sau .pdf, cu posibilitate de căutare în cuprinsul documentului, iar partea desenată în format .dwg.

Continutul DTAC va respecta prevederile Legii 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare. Personalul răspunzător de elaborarea documentaţiei va avea calificarea prevăzută de legislaţia în vigoare.

DTAC, PT se vor preda semnate şi ştampilate de verificatori tehnici atestaţi, şi un exemplar în format electronic cu partea scrisă sub formă de fişiere tip .doc, .docx sau .pdf, cu posibilitate de căutare în cuprinsul documentului, iar partea desenata în format dwg sau PDF.

Documentaţia de atribuire a contractului de lucrări (caietul de sarcini, fişa de date a achiziţiei, formularul de contract de execuţie şi celelalte formulare) se vor preda în format doc., docx. cu posibilitate de căutare în cuprinsul documentului.

Documentaţiile de avize şi acorduri (certificate de urbanism etc.) se vor elabora la comanda expresă a autorităţii contractante şi se vor preda ca documente originale.

La finalizarea lucrărilor de intervenţie, cu ocazia recepţiei la terminarea lucrărilor, proiectantul va elabora raportul privind executarea lucrărilor şi va pune la dispoziţia beneficiarului certificatul de performanţă energetică corespunzator noii situaţii a instalaţiilor de încălzire şi de preparare a a.c.c.

ATENŢIE !

Documentaţiile de proiectare se vor preda iniţial în 1 exemplar în formă scrisă original + 1 exemplar în format electronic. După avizarea de către autoritatea contractantă a documentaţiilor se vor preda şi restul de exemplare: 5 exemplare în formă scrisă original + 1 exemplar în format electronic.

!!! Toata documentaţia se predă în format DOC/ PDF, XLS iar planşele vor fi, obligatoriu în format DWG sau DXF.

!!! Denumirea planşelor va ţine cont de numerotarea din cartuş (numărul planşei din cartuş/ ex. A01- plan situaţie).

!!! Toate planşele vor fi monocrom / alb-negru.

Activitatea 3

Pe baza listelor de clădiri publice (cu caracter social) conform Anexei 2, întocmite de către primăriile din localităţile - Calafat, Craiova, Petrila, Vulcan, Petroşani se va realiza documentaţia necesară reabilitării termice, respectiv:

- Relevee (arhitectură şi instalaţii termice, sanitare pentru clădirile care nu au cartea construcţiei actualizată conform Legii 10-1995, cu modificările şi completările ulterioare) - plan subsol, parter, etaj curent, ultimul nivel, terasă şi o secţiune, longitudinală sau transversală (prestatorul va decide care este cea mai relevantă dintre cele două).

- Expertiza tehnică calitativă.

- Auditul energetic.

- D.A.L.I.

- DTAC.

- Documentaţiile pentru obţinerea avizelor şi acordurilor necesare conform cerinţelor din certificatele de urbanism şi se vor susţine documentaţiile DALI în CTE MDRT pentru obţinerea avizului.

- Documentaţia de atribuire pentru lucrările de execuţie.

- Certificat de performanţă energetică (CPE) după implementarea proiectului.

- Se va acorda:

- Asistenţă tehnică la implementarea proiectului (AT).

Conţinutul documentaţiilor solicitate va respecta prevederile menţionate în cadrul cerinţelor pentru activităţile 1 şi 2.

La finalizarea lucrărilor de intervenţie, cu ocazia recepţiei la terminarea lucrărilor, proiectantul va elabora raportul privind executarea lucrărilor şi va pune la dispoziţia beneficiarului certificatul de performanţă energetică corespunzator noi situaţii a instalaţiilor de încălzire şi de  preparare a a.c.c.

NOTĂ:

În cazul expertizelor tehnice defavorabile, în ceea ce priveşte structura de rezistenţă a clădirilor analizate (respectiv clădirile nu sunt eligibile pentru a fi reabilitate termic) autoritatea contractantă va elimina din program clădirile neconforme şi le va înlocui cu alte clădiri similare. Pentru clădirile propuse se va relua procedura specifică.

ATENŢIE !

Documentaţiile de proiectare se vor preda iniţial în 1 exemplar în formă scrisă original + 1 exemplar în format electronic. După avizarea de către Autoritatea contractantă a documentaţiilor se vor preda şi restul de exemplare: 5 exemplare în formă scrisă original + 1 exemplar în format electronic.

!!! Toata documentaţia se predă în format DOC/ PDF, XLS iar planşele vor fi, obligatoriu în format DWG sau DXF.

!!! Denumirea planşelor va ţine cont de numerotarea din cartuş (numărul planşei din cartuş/ ex. A01- plan situaţie).

!!! Toate planşele vor fi monocrom / alb-negru.

Activitatea 4

Pentru casele identificate conform Anexei 2, (proprietate privată) din localităţi ale judeţelor Dolj şi Hunedoara propuse de primăriile localităţilor respective se vor întocmi următoarele documentaţii:

4.1 Relevee (arhitectură şi instalaţii termice, sanitare pentru clădirile care nu au cartea construcţiei actualizată conform Legii 10-1995 cu modificările şi completările ulterioare) - plan subsol, parter, etaj curent, ultimul nivel, terasă şi o secţiune, longitudinală sau transversală (prestatorul va decide care este cea mai relevantă dintre cele două).

4.2. Expertiza tehnică calitativă.

4.3. Auditul energetic.

4.4. Liste de cantităţi de materiale cu preţurile unitare valabile la data întocmirii documentului din care să rezulte valoarea totală a materialelor de construcţii pentru fiecare clădire.

Se va acorda:

4.5. Instruirea beneficiarilor, în cadrul unor şedinţe de pregătire, pentru implementarea soluţiilor de reabilitare termică şi eficienţă energetică propuse în documentaţia de audit.

Pentru activitatea de la pct. 4.5. Prestatorul va prezenta Autorităţii Contractante spre aprobare, materialul de suport şi planul de derulare a activităţii de pregătire. Durata de pregătire va fi de o zi pentru fiecare localitate, spaţiul pentru organizarea pregătirii va fi pus la dispoziţie de către autorităţile publice partenere din fiecare localitate (Calafat, Craiova, Petrila, Vulcan, Petroşani). Materialele de pregătire şi echipamentele specifice vor fi asigurate de Prestator.

NOTĂ:

În cazul expertizelor tehnice defavorabile, în ceea ce priveşte structura de rezistenţă a clădirilor analizate (respectiv clădirile nu sunt eligibile pentru a fi reabilitate termic) autoritatea contractantă va elimina din program clădirile neconforme şi le va înlocui cu alte clădiri similare. Pentru clădirile propuse se va relua procedura specifică.

ATENŢIE !

Documentaţiile de proiectare se vor preda iniţial în 1 exemplar în formă scrisă original + 1 exemplar în format electronic. După avizarea de către Autoritatea contractantă a documentaţiilor se vor preda şi restul de exemplare: 5 exemplare în formă scrisă original + 1 exemplar în format electronic.

!!! Toata documentaţia se predă în format DOC/ PDF, XLS iar planşele vor fi, obligatoriu în format DWG sau DXF.

!!! Denumirea planşelor va ţine cont de numerotarea din cartuş (numărul planşei din cartuş/ ex. A01- plan situaţie).

!!! Toate planşele vor fi monocrom / alb-negru.

# Graficul de realizare a proiectului şi prezentarea ofertei tehnice

Oferta tehnică va fi structurată pe sarcinile propuse şi va conţine  activităţile şi sarcinile concrete care vor fi încredinţate personalului implicat în îndeplinirea contractului, precum şi graficul de timp prevăzut pentru îndeplinirea activităţilor şi sarcinilor respective. Comisia de analiză a ofertelor va acorda atenţie sporită modului în care fiecare ofertant va detalia şi eşalona activităţile, în scopul satisfacerii cerinţelor Autorităţii Contractante. Se vor aprecia în mod deosebit prezentarea clară, concisă şi realistă a modului de elaborare a documentaţiilor pentru cele 4 activităţi precum şi modul de comunicare ce se va propune în scopul informării corecte şi la timp a Autorităţii Contractante asupra stadiului de elaborare a proiectului, asupra riscurilor de realizare a acestuia, în intervalul de timp solicitat şi de calitate. De asemenea, Prestatorul este pe deplin responsabil pentru echipa de proiect pe care o va propune având în vedere complexitatea şi noutatea tematicii propuse în cadrul acestui program. Soluţiile propuse de către Prestator trebuie să fie cele mai recente în ceea ce priveşte conţinutul tehnic şi perfect racordate la situaţiile locale specifice fiecărei activităţi. Pentru  prima fază de prioiectare, se va emite ordin de începere: în maxim 5 zile de la constituirea garanţiei de bună execuţie şi semnarea contractului.

- Standarde, normative, reglementări tehnice, acte normative

Atât în elaborarea propunerii tehnice cât şi în elaborarea documentaţiilor tehnice şi pe durata desfăşurării activităţilor de asistenţă tehnică se va ţine seama de toate standardele, normativele, reglementările tehnice şi actele normative în vigoare la momentul elaborării/ desfăşurarii activităţilor. Planşele incluse în toate documentaţiile care se vor elabora pe durata contractului vor fi realizate ţinând seama de standardele în vigoare privind desenul tehnic în construcţii (STAS 855-79, STAS 1434-83, SR EN ISO 4157-1:2002, SR ISO 8560:2002, SR ISO 9431:2002, STAS 9796/1-82, STAS 9796/2-82 etc. – a se vedea www.asro.ro ). Planşele din cuprinsul fiecărui tip de documentaţie vor fi însoţite de o legenda comună. Pentru stabilirea caracteristicilor geometrice ale imobilelor (arii, volume) se vor respecta prevederile STAS 4908-1985 - Clădiri civile, industriale şi agrozootehnice. Arii şi volume convenţionale. Informaţii privind standardele, normativele, reglementările tehnice şi actele normative aplicabile pot fi obţinute la adresele de internet:

http://www.mdrt.ro/lucrari-publice/programul-de-reabilitare-termica

http://www.isc-web.ro/

http://www.incerc2004.ro/

http://www.cdcas.ro/

http://www.mmuncii.ro/ro/articole/0000-00-00/legislatia-in-domeniul-sanatatii-si-securitatii-in-munca-248-articol.html

http://www.mmediu.ro/legislatie/legislatie.htm

Orice act normativ menţionat în cuprinsul documentaţiei de atribuire se referă la acel act normativ cu toate republicările, modificările şi completările sale în vigoare la data transmiterii documentaţiei de atribuire spre verificare la ANRMAP.

În mod similar, orice reglementare tehnică/ standard menţionate în cuprinsul documentaţiei de atribuire se referă la acea reglementare/ standard în vigoare la data transmiterii documentaţiei de atribuire spre verificare la ANRMAP.

Dacă în intervalul de timp cuprins între data transmiterii documentaţiei de atribuire spre verificare la ANRMAP şi data limită de transmitere a solicitărilor de clarificări, vor fi publicate modificări legislative sau modificări ale reglementarilor tehnice/ standardelor aplicabile viitorului contract pe durata derulării acestuia, autoritatea contractantă va face tot posibilul să emită amendamente la documentaţia de atribuire, astfel încât operatorii economici să le ia in considerare în procesul de elaborare a ofertei.

# 7. Propunerea financiară

Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta să poată furniza toate informaţiile cu privire la preţ, precum şi alte condiţii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de achiziţie publică. Prestatorul are obligaţia să prevadă în cadrul ofertei sale financiare toate cheltuielile necesare pentru elaborarea proiectului.

Ofertanţii vor completa propunerea financiară conform prevederilor caietului de sarcini, formularul de ofertă (Formularul 4.4.2 din Secţiunea III), care cuprind elementele de natură financiară sau comercială, ce sunt necesare pentru evaluarea ofertei.

Oferta financiară este fermă şi nu se va indexa.

# 8. Prezentarea situaţiei existente

Ofertantului declarat câştigător i se vor transmite toate datele relevante disponibile pentru realizarea în bune condiţii a proiectului pentru toate cele 4 activităţi.

NOTE:

- OFERTANTUL DECLARAT CÂŞTIGĂTOR VA SUSŢINE ÎN FAŢA COMISIEI CTE A MDRT TOATE DOCUMENTAŢIILE TEHNICE ELABORATE LA FAZA DALI DIN CADRUL ACTIVITĂŢILOR 1, 2 ŞI 3.

- PENTRU ACTIVITĂŢILE 1, 3 ŞI 4 SE VOR ANALIZA CU PRIORITATE PRODUSE LOCALE ŞI/SAU ECOLOGICE PENTRU MĂSURILE DE EFICIENŢĂ ENERGETICĂ PROPUSE.

- RAPOARTELE DE AUDIT VOR INCLUDE TOATE INFORMAŢIILE NECESARE EFECTUĂRII ADAPTĂRILOR PENTRU ALTE BLOCURI SIMILARE.

Atenţie:

Pentru a pregăti şi a depune o ofertă, operatorii economici trebuie să analizeze toate documentele care fac parte din documentaţia de atribuire (fişa de date, caietul de sarcini, formulare, clauze contractuale obligatorii, precum şi eventualele clarificări şi amendamente la documentaţia de atribuire). Nerespectarea tuturor prevederilor incluse în documentele care fac parte din documentaţia de atribuire, prezentarea unor informaţii incomplete sau incorecte, completarea necorespunzătoare a formularelor – sunt acţiuni de natură să conducă la respingerea ofertei şi se realizează de către ofertanţi pe propria lor răspundere şi pe propriul lor risc.

Prin depunerea ofertei, elaboratorul acesteia acceptă în totalitate şi fără restricţii condiţiile impuse în prezenta documentaţie de atribuire ca bază unică pentru desfăşurarea procedurii, a viitorului contract.  Comisia de evaluare va respinge oferta care conţine modificări totale sau parţiale ale condiţiilor impuse.

Totodată, prin depunerea unei oferte, se consideră că elaboratorul acesteia cunoaşte legislaţia şi reglementările relevante din România care pot afecta în orice fel activităţile care fac obiectul acestei proceduri, al viitoarelor acorduri-cadru şi al contractelor subsecvente acestora.

| - Criterii de atribuire |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cel mai mic preţ  Preţul care se va lua în considerare în clasificarea operatorilor economici calificaţi este preţul unitar total specificat de fiecare ofertant în formularul de ofertă. |  |  |
| sau |  |  |
| Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic  |  |  |
|  criteriile menţionate în continuare (criteriile de atribuire trebuie indicate împreună cu ponderarea sau în ordine descrescătoare a priorităţii, în cazul în care nu se poate realiza ponderarea din motive demonstrabile)  criteriile enunţate în caietul de sarcini, în invitaţia de a prezenta o ofertă sau de a participa la negociere sau în documentul descriptiv |  |  |
| Criterii | Pondere | Intră în licitaţie electronică/reofertare S.E.A.P |
| 1. Valoarea ofertei | 70% | Nu ■ Da □ |
| I11. Pentru oferta cu valoarea cea mai scăzută, exprimată în lei, se acordă punctajul maxim alocat factorului de evaluare, respectiv P(financiar) maxim = 100 de puncte. I12. Pentru o altă ofertă decât cea prevăzută la lit I.1. se acordă punctajul astfel: P(financiar)(n) = (preţ minim/pret(n) ) x 100 Preţurile care se compară în vederea acordării punctajului sunt preţurile cu TVA declarate în Formularul de ofertă |  |  |
| 2. Calitatea ofertei tehnice | 30 % | Nu ■ Da □ |
| Punctaj tehnic maxim P (tehnic) maxim = 100 puncte Subfactorii pentru factorul de evaluare ”Calitatea ofertei”. 2.1. Identificarea, descrierea şi argumentarea riscurilor care pot afecta execuţia contractului; 50. 2.2. Recomandări de reducere/eliminare a riscurilor identificate, fără a se afecta cerinţele Caietului de Sarcini; 50. Total punctaj Factorul de evaluare ”Calitatea ofertei”; 100.. Detalii privind aplicarea algoritmului pentru fiecare sub-factor al factorului de evaluare: - Se vor contabiliza toate riscurile relevante identificate faţă de activităţile incluse în Caietul de Sarcini, analizate de fiecare ofertant în propunerea tehnică, în vederea obţinerii numărului maxim de riscuri. Punctajul obţinut la sub-factorul 2.1 de către un ofertant se va calcula astfel: - pentru oferta cu numărul maxim de riscuri relevante identificate care sunt analizate de ofertant, se acordă punctajul maxim alocat acestei componente a factorului de evaluare, respectiv 50 de puncte: Punctaj tehnic maxim = Nr. maxim de riscuri (NMR) = 50 puncte - pentru celelalte oferte, se va aplica formula: Punctaj tehnic oferta n = (NIRn /NMR) x 50 = x puncte unde: NIRn = număr riscuri identificate în oferta n NMR = numărul maxim de riscuri identificate, rezultat prin compararea ofertelor. - Se vor contabiliza toate recomandările pentru minimizarea / eliminarea riscurilor relevante privind execuţia activităţilor incluse în Caietul de sarcini, pentru riscurile incluse în ofertă Punctajul obţinut la sub-factorul 2.2 de către un ofertant se va calcula astfel: - pentru oferta cu numărul maxim de recomandări relevante şi justificate, se acordă 50 de puncte: Punctaj tehnic maxim = Nr. maxim de recomandări relevante = 50 de puncte - pentru un număr mai mic de recomandări relevante şi justificate, se va aplica formula: Punctaj tehnic oferta n = (Nr. recomandări relevante ale ofertei n / Nr. maxim de recomandări relevante) x 50 = x puncte unde: oferta n = oferta pentru care se calculează punctajul. Punctajul total pentru ofertantul (n)se va calcula astfel: P total (n) = P(financiar) (n) *70% + P (tehnic) (n) * 30% Valorile rezultate prin aplicarea instrucţiunilor de la punctele 2.1. şi 2.2. se vor introduce în relaţia de calcul de mai sus în vederea calculării P total (n) |

Anexa 1 la Caietul de sarcini

Conţinutul documentaţiilor

1. EXPERTIZA TEHNICĂ - ET

Documentaţia va fi elaborată de un expert tehnic, persoană fizică atestată pentru cerinţa esenţială A1 – ”rezistenţă mecanică şi stabilitate” care va prezenta un raport de expertiză ce va cuprinde cel puţin următoarele date:

A. Memoriu tehnic:

1. Motivul efectuării expertizei;

2. Documentaţia tehnică avută la dispoziţie de expert;

3. Reglementările legislative şi tehnice;

4. Descrierea amplasamentului;

5. Descrierea construcţiei;

6. Încadrarea construcţiei în grupe şi categorii conform p100/92;

7. Evaluarea calitativă e1;

8. Încadrarea construcţiei în clase de risc seismic;

9. Descrierea lucrărilor de reabilitare termică prevăzute;

10. Recomandări;

11. Sinteza evaluării şi formularea concluziilor;

B. Copie după actul de atestare a expertului tehnic.

C. Fotografii ale construcţiei.

D. Anexa 7 din Normele metodologice de aplicare a OUG 18/2009, cu modificările şi completările ulterioare, privind conţinutul cadru al expertizei tehnice.

2. AUDIT ENERGETIC - AE

Documentaţia va fi elaborată de un auditor energetic gradul I, care va prezenta un raport privind performanţa energetică, auditul energetic şi certificatul de performanţă energetică. Lucrarea va cuprinde cel puţin următoarele date:

- Obiectul şi scopul lucrării;

- Evaluarea performanţelor energetice ale clădirii;

- Elaborarea certificatului de performanţă energetică a clădirii;

- Măsuri recomandate de creştere a performanţei energetice a clădirii (raportul de audit)

Anexa 1: Fişa de analiză energetică a clădirii.

Anexa 2: Certificatul de performanţă energetică a clădirii – formular şi anexă – iniţial şi final.

Anexa 8: din Normele metodologice de aplicare a OUG 18/2009, cu modificările şi completările ulterioare,  privind conţinutul cadru al auditului energetic.

Piese desenate:

- Plan de situaţie – 1/2000; Plan amplasament – 1/500; Plan subsol; Plan parter; Plan etaj curent (toate planurile diferite); Plan terasă; Secţiune verticală; Faţadă principală; posterioară, laterală;

- Plan subsol – instalaţii sanitare cu schema de distribuţie. (dacă auditorul consideră necesare intervenţii la acest capitol)

- Plan subsol – instalaţii termice cu schema de distribuţie. (dacă auditorul consideră necesare intervenţii la acest capitol)

3. DOCUMENTAŢIA DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE - DALI

Documentaţia va cuprinde cel puţin următoarele date:

Piese scrise:

- Date generale;

- Descrierea lucrărilor de intervenţie;

- Date tehnice ale investiţiei;

- Durata de realizare şi etapele principale;

- Costurile estimative ale investiţiei;

- Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei;

- Sursele de finanţare pentru executarea lucrărilor de intervenţie;

- Avize şi acorduri;

Anexa 7 prevăzută la pct. 1/ Anexa 8 prevăzută la pct. 2.

Anexa 9: din Normele metodologice de aplicare a OUG 18/2009, cu modificările şi completările ulterioare, privind conţinutul cadru al documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie;

Anexa 9.1 Sinteza  conform Ordinului 163/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Piese desenate: cu specificarea termosistemelor propuse!

- Plan de situaţie – 1/2000; Plan amplasament – 1/500; Plan subsol; Plan parter; Plan etaj curent (toate planurile diferite); Plan terasă; Secţiune verticală; Faţada principală; posterioară, laterală, color cu grafica propusă, vizate de proiectantul iniţial al blocurilor de locuinţe;

- Plan subsol – instalaţii sanitare cu schema de distribuţie.

- Plan subsol – instalaţii termice cu schema de distribuţie.

Anexa 2 la Caietul de sarcini

Lista clădirilor ce fac obiectul ofertei

Activitatea 1

Estimare Arie utilă Activitatea 1 Auactivitate 1 = 125.000,00 m.p.

Activitatea 2

| Nr. Crt. | Localitate | Adresa | Nr. etaje | Suprafaţa utilă (m.p.) | Anul construirii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vulcan | str. Căprioarei nr.3 Bloc C1 | P+4 | 2.909,61 | 1971 |
| 2 | Vulcan | str. Căprioarei nr.3 Bloc C2 | P+4 | 2.909,61 | 1971 |
| 3 | Vulcan | str. Căprioarei nr.3 Bloc C3 | P+4 | 2.909,61 | 1971 |
| 4 | Vulcan | str. Căprioarei nr.3 Servicii asistenţă socială (cantină socială şi locuinţe protejate) | P+4 | 2.909,61 | 1971 |
| Estimare Arie Utilă Activitatea 2: Auactivitate 2 = 11.638,44 m.p. |  |  |  |  |  |

Activitatea 3

| Nr. Crt. | Localitate | Denumire obiectiv | Adresa | Nr. etaje | Supraf. Utilă (m.p.) | Anul construirii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Craiova | Cămin internat Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti” | Str. Ştirbei Vodă nr.5 | P+4 | 3.148,50 | 1980 |
| 2 | Craiova | Grădiniţa nr. 11 | Str. Recunoştinţei nr. 14 | P+1 | 182,00 | 1949 |
| 3 | Craiova | Grădiniţa nr. 15 | Str. Brestei nr.342 | P+1 | 475,00 | 1962 |
| 4 | Craiova | Grădiniţa nr. 28 | Str. Riului nr. 1 | P+2 | 412,00 | 1981 |
| 5 | Craiova | Grădiniţa nr.31 | Str. Vasile Alecsandri nr.87 | P+3 | 1.297,00 | 1935 |
| 6 | Craiova | Grădiniţa nr. 51 | Str. N. Coculescu nr.20 | P+2 | 1.954,00 | 1975 |
| 7 | Calafat | Policlinica Veche | Str. Traian nr. 5 | S+P+1 | 414 | 1969 |
| 8 | Calafat | Casa de cultură | Str. A.I. Cuza Nr. 34 | S+P+1 | 1.975,00 | 1969 |
| 9 | Calafat | Bloc locuinţe sociale | Str. 22 Decembrie, Bloc G7 | P+3 | 1.122,94 | 1988 |
| 10 | Calafat | Bloc locuinţe sociale | Str. 1907, Bl. A 13 | P+3 | 1.807,65 | 1984 |
| 11 | Calafat | Biblioteca | Str. Gheorghe Doja Nr. 3A | S+P+1 | 350,00 | 1907 |
| 12 | Calafat | Grădiniţa nr. 3 | Str. A.I. Cuza Nr. 2C | P+1 | 600,00 | 1958 |
| 13 | Calafat | Liceul Independenţa | B-dul. Horia Cloşca şi Crişan, nr. 4 | P+2 | 2.900,00 | 1978 |
| 14 | Calafat | Şcoala nr. 2 | Str. Tudor Vladimirescu Nr. 52 | P+1 | 2.170,00 | 1912 |
| 15 | Petroşani | Grădiniţa cu program prelungit nr. 3 | Str.Carpaţi, nr. 3 | P+1 | 988,00 | 1958 |
| 16 | Petroşani | Grădiniţa cu program prelungit nr. 2 | Str.Aviatorilor, nr. 3 | P+1 | 941,00 | 1970 |
| 17 | Petroşani | Grădiniţa cu program normal nr. 2 | Str.Aviatorilor, nr. 30A | P+1 | 941,00 | 1973 |
| 18 | Petroşani | Ambulanţa Petroşani si Centrul de Pneumoftiziologie | Str.1 Decembrie 1918, nr. 137A | P+1 | 980,00 | 1979 |
| 19 | Vulcan | Grădiniţă | Str. N. Titulescu nr.63 | P+1 | 346,00 | 1969 |
| 20 | Vulcan | Cantina de ajutor social | Str. Jiului, F.N. | D+P | 147,15 | 1994 |
| 21 | Vulcan | Grădiniţă | Str.Traian nr.2A | P+2 | 890,00 | 1977 |
| 22 | Vulcan | Servicii asistenţă socială (cantină socială şi locuinţe protejate) | Str.Căprioarei nr.3 | P+4 | 2.909,61 | 1971 |
| 23 | Vulcan | Locuinţe sociale C1 | Str.Căprioarei nr.3 | P+4 | 2.909,61 | 1971 |
| 24 | Vulcan | Locuinţe sociale C2 | Str.Căprioarei nr.3 | P+4 | 2.909,61 | 1971 |
| 25 | Vulcan | Locuinţe sociale C3 | Str.Căprioarei nr.3 | P+4 | 2.909,61 | 1971 |
| 26 | Petrila | Centrul medical multifuncţional | Str.Tudor Vladimirescu,nr. 2 | P+2 | 2.520,00 | 1956 |
| 27 | Petrila | Centru de asistenţă socială | Str. 8 Martie bl.33 | P+1 | 644,00 | 2002 |
| 28 | Petrila | Grădiniţa nr. 2 | Str. 8 Martie Nr. 60 | P+1 | 554,00 | 1974 |
| 29 | Petrila | Grup şcolar / Liceul Constantin Brancuşi | Str. Republicii Nr. 196 | P+2 | 2.410,00 | 1961 |
| 30 | Petrila | Şc. Generală Ana Colda | Str. Republicii Nr. 293 | P+1 | 990,00 | 1947 |
| 31 | Petrila | Şc. Generală | Str. Cimpa, nr.50 | P+1 | 316,00 | 1946 |
| 32 | Petrila | Grădiniţa | Str. Cimpa, nr. 57 | P | 140,00 | 1964 |
| 33 | Petrila | Cămin cultural | Str. Cimpa, nr. 35 | P | 345,00 | 1982 |
| 34 | Petrila | Sediu Gospodarie Comunala | Str Privighetorii Nr 5 | P+1 | 500,00 | 1955 |
| Estimare Arie Utilă Activitatea 3: Auactivitate 3 = 44.098,68 m.p. |  |  |  |  |  |  |

Activitatea 4

| Nr. Crt. | Localitate | Adresa | Tip casă | Supraf. utilă (m.p.) | Anul Construirii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Petroşani | Str.Cuza Vodă,nr.1/1 | Casă din cărămidă cu acoperiş de ţiglă | 46 | 1908 |
| 2 | Petroşani | Str.Cuza Vodă,nr.3/9 | Casă din cărămidă cu acoperiş de ţiglă | 20 | 1908 |
| 3 | Petroşani | Str.Cuza Vodă,nr.11 | Casă din cărămidă cu acoperiş de ţiglă | 29 | 1908 |
| 4 | Petroşani | Str.Cuza Vodă,nr.11/3 | Casă din cărămidă cu acoperiş de ţiglă | 34 | 1908 |
| 5 | Petroşani | Str.Cuza Vodă,nr.13/1 | Casă din cărămidă cu acoperiş de ţiglă | 29 | 1908 |
| 6 | Petroşani | Str.Cuza Vodă,nr.13/2 | Casă din cărămidă cu acoperiş de ţiglă | 46 | 1908 |
| 7 | Petroşani | Str.Cuza Vodă,nr.14/2 | Casă din cărămidă cu acoperiş de ţiglă | 28 | 1908 |
| 8 | Petroşani | Str.Cuza Vodă,nr.14/3 | Casă din cărămidă cu acoperiş de ţiglă | 27 | 1908 |
| 9 | Petroşani | Str.Cuza Vodă,nr.25 | Casă din cărămidă cu acoperiş de ţiglă | 30 | 1908 |
| 10 | Petroşani | Str.Cuza Vodă,nr.27 A | Casă din cărămidă cu acoperiş de ţiglă | 29 | 1908 |
| 11 | Petroşani | Str.Cuza Vodă,nr.27 | Casă din cărămidă cu acoperiş de ţiglă | 29 | 1908 |
| 12 | Petroşani | Str.Cuza Vodă,nr.32/2 | Casă din cărămidă cu acoperiş de ţiglă | 35 | 1908 |
| 13 | Petroşani | Str.Cuza Vodă,nr.41 | Casă din cărămidă cu acoperiş de ţiglă | 33 | 1908 |
| 14 | Petroşani | Str.Cuza Vodă,nr.42 | Casă din cărămidă cu acoperiş de ţiglă | 32 | 1908 |
| 15 | Petroşani | Str.Cuza Vodă,nr.43 | Casă din cărămidă cu acoperiş de ţiglă | 30 | 1908 |
| 16 | Petroşani | Str.Cuza Vodă,nr.48 | Casă din cărămidă cu acoperiş de ţiglă | 29 | 1908 |
| 17 | Petroşani | Str.Cuza Vodă,nr.57 | Casă din cărămidă cu acoperiş de ţiglă | 29 | 1908 |
| 18 | Petroşani | Str.Cuza Vodă,nr.58 | Casă din cărămidă cu acoperiş de ţiglă | 35 | 1908 |
| 19 | Petroşani | Str.Cuza Vodă 61/1 | Casă din cărămidă cu acoperiş de ţiglă | 32 | 1908 |
| 20 | Petrşani | Str.Cuza Vodă 61/2 | Casă din cărămidă cu acoperiş de ţiglă | 32 | 1908 |
| 21 | Vulcan | Str. Plopilor nr.2/1 | Casă din cărămidă cu acoperiş de ţiglă | 33 | 1921 |
| 22 | Vulcan | Str. Plopilor nr.2/2 | Casă din cărămidă cu acoperiş de ţiglă | 33 | 1921 |
| 23 | Vulcan | Str. Plopilor nr.3/1 | Casă din cărămidă cu acoperiş de ţiglă | 33 | 1921 |
| 24 | Vulcan | Str. Plopilor nr.3/2 | Casă din cărămidă cu acoperiş de ţiglă | 33 | 1921 |
| 25 | Vulcan | Str. Plopilor nr.6/1 | Casă din cărămidă cu acoperiş de ţiglă | 33 | 1921 |
| 26 | Vulcan | Str. Plopilor nr.6/2 | Casă din cărămidă cu acoperiş de ţiglă | 33 | 1921 |
| 27 | Vulcan | Str. Plopilor nr.7/1 | Casă din cărămidă cu acoperiş de ţiglă | 50 | 1921 |
| 28 | Vulcan | Str. Plopilor nr.7/2 | Casă din cărămidă cu acoperiş de ţiglă | 53 | 1921 |
| 29 | Vulcan | Str. Plopilor nr.5 | Casă din cărămidă cu acoperiş de ţiglă | 66 | 1921 |
| 30 | Vulcan | Str. Plopilor nr.8 | Casă din cărămidă cu acoperiş de ţiglă | 66 | 1921 |
| 31 | Vulcan | Str. Plopilor nr.9/1 | Casă din cărămidă cu acoperiş de ţiglă | 33 | 1921 |
| 32 | Vulcan | Str. Plopilor nr.9/2 | Casă din cărămidă cu acoperiş de ţiglă | 33 | 1921 |
| 33 | Vulcan | Str. Plopilor nr.10/1 | Casă din cărămidă cu acoperiş de ţiglă | 50 | 1921 |
| 34 | Vulcan | Str. Plopilor nr.10/2 | Casă din cărămidă cu acoperiş de ţiglă | 50 | 1921 |
| 35 | Vulcan | Str. Plopilor nr.12/1 | Casă din cărămidă cu acoperiş de ţiglă | 33 | 1921 |
| 36 | Vulcan | Str. Plopilor nr.12/2 | Casă din cărămidă cu acoperiş de ţiglă | 33 | 1921 |
| 37 | Vulcan | Str. Cabanelor nr.11/2 | Casă din cărămidă cu acoperiş de ţiglă | 33 | 1921 |
| 38 | Vulcan | Str. Cabanelor nr.11/1 | Casă din cărămidă cu acoperiş de ţiglă | 33 | 1921 |
| 39 | Vulcan | Str. Cabanelor nr.12/1 | Casă din cărămidă cu acoperiş de ţiglă | 40 | 1921 |
| 40 | Vulcan | Str. Cabanelor nr.9/1 | Casă din cărămidă cu acoperiş de ţiglă | 33 | 1921 |
| 41 | Vulcan | Str. Cabanelor nr.9/2 | Casă din cărămidă cu acoperiş de ţiglă | 60 | 1921 |
| 42 | Vulcan | Str. Cabanelor nr.7/1 | Casă din cărămidă cu acoperiş de ţiglă | 33 | 1921 |
| 43 | Vulcan | Str. Cabanelor nr.7/2 | Casă din cărămidă cu acoperiş de ţiglă | 33 | 1921 |
| 44 | Vulcan | Str. Cabanelor nr.6 | Casă din cărămidă cu acoperiş de ţiglă | 66 | 1921 |
| 45 | Vulcan | Str. Cabanelor nr.5/1 | Casă din cărămidă cu acoperiş de ţiglă | 33 | 1921 |
| 46 | Vulcan | Str. Cabanelor nr5/2 | Casă din cărămidă cu acoperiş de ţiglă | 33 | 1921 |
| 47 | Vulcan | Str. Cabanelor nr.2/1 | Casă din cărămidă cu acoperiş de ţiglă | 33 | 1921 |
| 48 | Vulcan | Str. Cabanelor nr.2/2 | Casă din cărămidă cu acoperiş de ţiglă | 33 | 1921 |
| 49 | Vulcan | Str. Cabanelor nr. 1 | Casă din cărămidă cu acoperiş de ţiglă | 66 | 1921 |
| 50 | Vulcan | Str. Crinului nr.4/1 | Casă din cărămidă cu acoperiş de ţiglă | 33 | 1921 |
| 51 | Vulcan | Str. Crinului nr.4/2 | Casă din cărămidă cu acoperiş de ţiglă | 33 | 1921 |
| 52 | Vulcan | Str. Crinului nr.3/1 | Casă din cărămidă cu acoperiş de ţiglă | 33 | 1921 |
| 53 | Vulcan | Str. Crinului nr.5/1 | Casă din cărămidă cu acoperiş de ţiglă | 33 | 1921 |
| 54 | Vulcan | Str. Crinului nr.5/2 | Casă din cărămidă cu acoperiş de ţiglă | 33 | 1921 |
| 55 | Vulcan | Str. Crinului nr.10/1 | Casă din cărămidă cu acoperiş de ţiglă | 33 | 1921 |
| 56 | Vulcan | Str. Crinului nr.10/2 | Casă din cărămidă cu acoperiş de ţiglă | 33 | 1921 |
| 57 | Vulcan | Str. Fântânelor nr.23/2 | Casă din cărămidă cu acoperiş de ţiglă | 40 | 1921 |
| 58 | Vulcan | Str. Fântânelor nr.23/1 | Casă din cărămidă cu acoperiş de ţiglă | 33 | 1921 |
| 59 | Vulcan | Str. Fântânelor nr. 24 | Casă din cărămidă cu acoperiş de ţiglă | 66 | 1921 |
| 60 | Vulcan | Str. Fântânelor nr.21/1 | Casă din cărămidă cu acoperiş de ţiglă | 33 | 1921 |
| 61 | Vulcan | Str. Fântânelor nr.23/1 | Casă din cărămidă cu acoperiş de ţiglă | 33 | 1921 |
| 62 | Vulcan | Str. Fântânelor nr.19/2 | Casă din cărămidă cu acoperiş de ţiglă | 40 | 1921 |
| 63 | Vulcan | Str. Fântânelor nr.20/1 | Casă din cărămidă cu acoperiş de ţiglă | 33 | 1921 |
| 64 | Vulcan | Str. Fântânelor nr.17/1 | Casă din cărămidă cu acoperiş de ţiglă | 33 | 1921 |
| 65 | Vulcan | Str. Fântânelor nr.17/1 | Casă din cărămidă cu acoperiş de ţiglă | 33 | 1921 |
| 66 | Vulcan | Str. Fântânelor nr.17/2 | Casă din cărămidă cu acoperiş de ţiglă | 33 | 1921 |
| 67 | Vulcan | Str. Fântânelor nr.15/1 | Casă din cărămidă cu acoperiş de ţiglă | 33 | 1921 |
| 68 | Vulcan | Str. Carpaţi nr.3/2 | Casă din cărămidă cu acoperiş de ţiglă | 33 | 1921 |
| 69 | Petrila | Str Republicii Nr 303 / 1 | Casă din cărămidă cu acoperiş de ţiglă | 60 | 1912 |
| 70 | Petrila | Str Republicii Nr 303 / 2 | Casă din cărămidă cu acoperiş de ţiglă | 60 | 1912 |
| 71 | Petrila | Str Republicii Nr 305 / 1 | Casă din cărămidă cu acoperiş de ţiglă | 60 | 1912 |
| 72 | Petrila | Str Republicii Nr 305 / 2 | Casă din cărămidă cu acoperiş de ţiglă | 60 | 1912 |
| 73 | Petrila | Str Republicii Nr 307 / 1 | Casă din cărămidă cu acoperiş de ţiglă | 60 | 1912 |
| 74 | Petrila | Str Republicii Nr 307 / 2 | Casă din cărămidă cu acoperiş de ţiglă | 60 | 1912 |
| 75 | Petrila | Str Republicii Nr 309 / 1 | Casă din cărămidă cu acoperiş de ţiglă | 60 | 1912 |
| 76 | Petrila | Str Republicii Nr 309 / 2 | Casă din cărămidă cu acoperiş de ţiglă | 60 | 1912 |
| 77 | Petrila | Str Republicii Nr 311 / 1 | Casă din cărămidă cu acoperiş de ţiglă | 60 | 1912 |
| 78 | Petrila | Str Republicii Nr 311 / 2 | Casă din cărămidă cu acoperiş de ţiglă | 60 | 1912 |
| 79 | Petrila | Str Republicii Nr 313 / 1 | Casă din cărămidă cu acoperiş de ţiglă | 60 | 1912 |
| 80 | Petrila | Str Republicii Nr 313 / 2 | Casă din cărămidă cu acoperiş de ţiglă | 60 | 1912 |
| 81 | Petrila | Str Republicii Nr 282 / 1 | Casă din cărămidă cu acoperiş de ţiglă | 60 | 1912 |
| 82 | Petrila | Str Republicii Nr 282 / 2 | Casă din cărămidă cu acoperiş de ţiglă | 60 | 1912 |
| 83 | Petrila | Str Republicii Nr 284 / 1 | Casă din cărămidă cu acoperiş de ţiglă | 60 | 1912 |
| 84 | Petrila | Str Republicii Nr 284 / 2 | Casă din cărămidă cu acoperiş de ţiglă | 60 | 1912 |
| 85 | Petrila | Str Bobâlna nr 1 / 1 | Casă din cărămidă cu acoperiş de ţiglă | 60 | 1912 |
| 86 | Petrila | Str Bobâlna nr 1 / 2 | Casă din cărămidă cu acoperiş de ţiglă | 60 | 1912 |
| 87 | Petrila | Str Şoimilor Nr 5 / 1 | Casă din cărămidă cu acoperiş de ţiglă | 60 | 1912 |
| 88 | Petrila | Str Şoimilor Nr 5 / 2 | Casă din cărămidă cu acoperiş de ţiglă | 60 | 1912 |
| 89 | Petrila | Str Independenţei nr 15 | Casă din cărămidă cu acoperiş de ţiglă | 60 | 1912 |
| 90 | Petrila | Str Biraoni nr 29A | Casă din cărămidă cu acoperiş de ţiglă | 95 | 1955 |
| 91 | Petrila | Str Taia Nr 13 | Casă din lemn cu acoperiş de tabla | 60 | 1953 |
| 92 | Petrila | Str Traian Vuia nr32 | Casă din lemn cu acoperiş de azbociment | 80 | 1965 |
| 93 | Petrila | Str Traian Vuia nr32 | Casă din lemn cu acoperiş de azbociment | 95 | 1970 |
| 94 | Petrila | Str Taia nr 62B | Casă din lemn cu acoperiş de ţiglă | 65 | 1950 |
| 95 | Petrila | Str Taia nr 111 | Casă din lemn cu acoperiş de ţiglă | 75 | 1970 |
| 96 | Petrila | Str Taia nr 37A | Casă din lemn cu acoperiş de ţiglă | 64 | 1960 |
| 97 | Petrila | Str Taia nr41 | Casă din lemn cu acoperiş de ţiglă | 100 | 1965 |
| 98 | Petrila | Str Taia nr 62A | Casă din lemn cu acoperiş de ţiglă | 60 | 1947 |
| 99 | Petrila | Str Closca nr14 | Casă din cărămidă cu acoperiş de ţiglă | 50 | 1912 |
| 100 | Petrila | Str Closca nr10 | Casă din cărămidă cu acoperiş de ţiglă | 70 | 1912 |
| 101 | Petrila | Str Closca nr11 | Casă din cărămidă cu acoperiş de ţiglă | 70 | 1912 |
| 102 | Petrila | Str Closca nr9 | Casă din cărămidă cu acoperiş de ţiglă | 70 | 1912 |
| 103 | Petrila | Str Closca nr12 | Casă din cărămidă cu acoperiş de ţiglă | 70 | 1912 |
| 104 | Petrila | Str Republicii nr 298 | Casă din cărămidă cu acoperiş de ţiglă | 70 | 1912 |
| 105 | Petrila | Colonie Cimpa 1 | Casă din cărămidă cu acoperiş de ţiglă | 50 | 1930 |
| 106 | Petrila | Colonie Cimpa 2 | Casă din cărămidă cu acoperiş de ţiglă | 50 | 1930 |
| 107 | Petrila | Colonie Cimpa 3 | Casă din cărămidă cu acoperiş de ţiglă | 50 | 1930 |
| 108 | Petrila | Colonie Cimpa 4 | Casă din cărămidă cu acoperiş de ţiglă | 50 | 1930 |
| 109 | Petrila | Str Cimpa nr 128 | Casă din cărămidă cu acoperiş de ţiglă | 75 | 1985 |
| 110 | Petrila | Str Cimpa nr 118 | Casă din cărămidă cu acoperiş de ţiglă | 80 | 1986 |
| 111 | Petrila | Str Stadionului nr 1 / 1 | Casă din cărămidă cu acoperiş de ţiglă | 60 | 1912 |
| 112 | Petrila | Str Stadionului nr 1 / 2 | Casă din cărămidă cu acoperiş de ţiglă | 60 | 1912 |
| 113 | Petrila | Str Stadionului nr 10 / 1 | Casă din cărămidă cu acoperiş de ţiglă | 60 | 1912 |
| 114 | Petrila | Str Stadionului nr 10 / 2 | Casă din cărămidă cu acoperiş de ţiglă | 60 | 1912 |
| 115 | Petrila | Str G Coşbuc nr 5 | Casă din lemn cu acoperiş de ţiglă | 85 | 1960 |
| 116 | Petrila | Str G Coşbuc nr 4 | Casă din lemn cu acoperiş de ţiglă | 110 | 1965 |
| 117 | Petrila | Str Predoni Nr 118 | Casă din cărămidă cu acoperiş de ţiglă | 80 | 1980 |
| 118 | Petrila | Str Cimitirului nr 1 / 1 | Casă din zidarie cu acoperiş de ţiglă | 60 | 1910 |
| 119 | Petrila | Str Cimitirului nr 1 / 2 | Casă din zidarie cu acoperiş de ţiglă | 60 | 1910 |
| 120 | Petrila | Str Cimitirului nr 2 / 1 | Casă din zidarie cu acoperiş de ţiglă | 60 | 1910 |
| 121 | Petrila | Str Cimitirului nr 2 / 2 | Casă din zidarie cu acoperiş de ţiglă | 60 | 1910 |
| 122 | Petrila | Str Cimitirului nr 3 / 1 | Casă din zidarie cu acoperiş de ţiglă | 60 | 1910 |
| 123 | Petrila | Str Cimitirului nr 3 / 2 | Casă din zidarie cu acoperiş de ţiglă | 60 | 1910 |
| 124 | Petrila | Str Cimitirului nr 4 / 1 | Casă din zidarie cu acoperiş de ţiglă | 60 | 1910 |
| 125 | Petrila | Str Cimitirului nr 4 / 2 | Casă din zidarie cu acoperiş de ţiglă | 60 | 1910 |
| 126 | Petrila | Str Cimitirului nr 5 / 1 | Casă din zidarie cu acoperiş de ţiglă | 60 | 1910 |
| 127 | Petrila | Str Cimitirului nr 5 / 2 | Casă din zidarie cu acoperiş de ţiglă | 60 | 1910 |
| 128 | Petrila | Str Cimitirului nr 6 / 1 | Casă din zidarie cu acoperiş de ţiglă | 60 | 1910 |
| 129 | Petrila | Str Cimitirului nr 6 / 2 | Casă din zidarie cu acoperiş de ţiglă | 60 | 1910 |
| 130 | Petrila | Str Cimitirului nr 7 / 1 | Casă din zidarie cu acoperiş de ţiglă | 60 | 1910 |
| 131 | Petrila | Str Cimitirului nr 7 / 2 | Casă din zidarie cu acoperiş de ţiglă | 60 | 1910 |
| 132 | Petrila | Str Cimitirului nr 8 / 1 | Casă din zidarie cu acoperiş de ţiglă | 60 | 1910 |
| 133 | Petrila | Str Cimitirului nr 8 / 2 | Casă din zidarie cu acoperiş de ţiglă | 60 | 1910 |
| 134 | Petrila | Str Cimitirului nr 9 / 1 | Casă din zidarie cu acoperiş de ţiglă | 60 | 1910 |
| 135 | Petrila | Str Cimitirului nr 9 / 2 | Casă din zidarie cu acoperiş de ţiglă | 60 | 1910 |
| 136 | Petrila | Str Traian Vuia nr 17 / 1 | Casă din zidarie cu acoperiş de ţiglă | 60 | 1910 |
| 137 | Petrila | Str Traian Vuia nr 17 / 2 | Casă din zidarie cu acoperiş de ţiglă | 60 | 1910 |
| 138 | Petrila | Str Prislop nr 5 / 1 | Casă din zidarie cu acoperiş de ţiglă | 60 | 1910 |
| 139 | Petrila | Str Prislop nr 5 / 2 | Casă din zidarie cu acoperiş de ţiglă | 60 | 1910 |
| 140 | Petrila | Str Lunca nr 61 | Casă din zidarie cu acoperiş de ţiglă | 90 | 1980 |
| Estimare Arie Utilă Activitatea 4: Auactivitate 4 = 7.136 m.p. |  |  |  |  |  |

Coordonator DGLP,

Florin ZAMFIROIU