[logo]

Preambul

Modelul de contract oferit arhitecților este rezultat din dezvoltarea și actualizarea formelor contractuale propuse în publicația Exercitarea profesiei de arhitect (ed. a II-a, Simetria, 2006) realizată de grupul de lucru OAR „Exercitarea profesiei și onorarii”.

Modul în care a evoluat practica profesională și tipurile de relații contractuale precum și modificarea cadrului legislativ și a unor mecanisme de rezolvare a litigiilor au făcut necesară modernizarea unor prevederi și a clauzelor care le conțin. Modelul de contract se bazează pe Misiunile Arhitectului, adoptate prin hotărârea nr. 860 a Consiliului Național din 28.05.2012, ca parte fundamentală a Sistemului de Informații asupra Costurilor pentru Proiectarea de Arhitectură.

Pentru construirea acestui model au fost analizate critic și modele contractuale ale unor organizații profesionale europene, în principal fiind preluate unele principii din modelul polonez, cel german și cel britanic, completate cu experiențe directe variate, cu clienți/beneficiari români și străini, persoane fizice, juridice de dimensiuni reduse și corporații multinaționale.

Principiile fundamentale pe care se bazează modelul contractual oferit sunt:

- determinarea obiectului contractului prin definirea misiunilor arhitectului (și, prin analogie, a specialităților conexe), necesare pentru obținerea produsului final, a obiectului construit, la un standard de calitate adecvat;

- caracterul de contract de antrepriză al contractelor de prestări servicii, deci al unei prestații „pe cheltuiala și pe riscul prestatorului” până la predarea acesteia, intermediară sau finală;

- necesitatea justului echilibru între drepturile și obligațiile celor două părți, orice favorizare a unei părți generând premisele unei colaborări defectuoase;

- pregătirea gestiunii situațiilor conflictuale, cu intenția de a preveni apariția acestora, inclusiv când survin din culpa Arhitectului;

- formularea generală și acoperitoare pentru o varietate de situații a corpului principal al contractului și trimiterea în bună măsură spre anexe contractuale a elementelor celor mai variabile, de ex. definirea onorariului și a eșalonării plății acestuia.

- dezvoltarea a survenit prin rafinarea și amplificarea tratării unor componente și capitole importante, precum determinarea onorariului, drepturile patrimoniale de autor, responsabilitățile și drepturile părților. Totodată, pe fondul dezideratului creșterii importanței rolului coordonator al arhitectului, uneori dincolo de cel de proiectant general, apare nevoia de precizare a relațiilor multipartite cu specialiștii din domenii conexe implicați în proces, atât în ceea ce privește remunerarea cât și coordonarea și transmiterea unor drepturi de dispoziție.

Structurarea documentului în capitole ce reunesc toate clauzele cu problematică similară (întotdeauna pe principiul echilibrului între părțile semnatare) și ordonarea acestor capitole după o logică operațională curentă a negocierii contractuale facilitează utilizarea acestui model.

Primele trei capitole tratează elementele fundamentale ale unui contract comercial – părțile între care se încheie contractul, obiectul acestuia și suma pentru care se va realiza contractul:

A.	Părțile contractante
B.	Obiectul contractului, componența contractului și definițiile termenilor
C.	Onorariul Arhitectului

Al patrulea capitol tratează un subiect extrem de important pentru caracterul creativ al prestației dar și aspecte de responsabilitate și confidențialitate:

D.	Drepturile patrimoniale

Următoarele trei capitole sunt dedicate detalierii drepturilor și obligațiilor precum și obiectului contractului, definirii cât mai precise a acestuia, inclusiv prin raportarea la genul proxim și diferența specifică – ce este și ce nu este obiect al contractului. În acest sens, este recomandată păstrarea întregii liste cuprinzând misiunile arhitectului, inclusiv cele care nu se doresc a fi contractate, acestea urmând a fi marcate prin tăiere, consemnând astfel voința părților:

E.	Condițiile generale ale contractului

F.	Parametrii obiectului contractului

G.	Misiunile Arhitectului

Următoarele două capitole structurează și clarifică sistemul de relații multipartit între toți actorii implicați în realizara proiectului și serviciilor conexe necesare obținerii unei construcții de calitate:

H.	Lista specialiștilor, studiilor și verificărilor

I.	Lista documentelor puse la dispoziție de către Client

Modalitățile de îndeplinire a contractului și mecanismele de consemnare, remediere a deficiențelor sau sancționare a neconformității contractuale fac obiectul următoarelor două capitole:

J.	Predarea proiectului

K.	Sancțiuni pentru nerespectarea prevederilor contractuale

Ultimele patru capitole tratează modurile de încetare de drept, amiabilă sau litigioasă a relației contractuale, precum și clauzele generale privind forța majoră, jurisdicția și salvgardarea:

L.	Încetarea contractului

M.	Forța majoră

N.	Rezolvarea litigiilor

O.	Dispoziții finale.

Contract de prestări servicii în domeniul arhitecturii și urbanismului

nr. ___ / __.__.____

Părțile contractante

Arhitect

| Firma/biroul | ____________________________________________ |
| --- | --- |
| reprezentată prin | ____________________________________________ |
| adresa | ____________________________________________ |
| cod poștal, oraș, județ, țară | ____________________________________________ |
| telefon, fax | ____________________________________________ |
| telefon mobil | +xx xxx xxx xxx |
| e-mail | xxx@xxx.xxx |
| CUI (CIF) | RO xxxxxxxx |
| numărul de înregistrare la Registrul Comerțului | Jxx / xxx / xxxx |

Client

| Firma | ____________________________________________ |
| --- | --- |
| reprezentată prin | ____________________________________________ |
| adresa | ____________________________________________ |
| cod poștal, oraș | ____________________________________________ |
| telefon, fax | ____________________________________________ |
| telefon mobil | +xx xxx xxx xxx |
| e-mail | xxx@xxx.xxx |
| CUI (CIF) | RO xxxxxxxx |
| numărul de înregistrare la Registrul Comerțului | Jxx / xxx / xxxx |

Obiectul contractului, componența contractului și definițiile termenilor

Obiectul contractului

Obiectul prezentului contract îl constituie îndeplinirea de către Arhitect a misiunilor convenite în secțiunea G, ca prestație necesară pentru realizarea obiectivului "________________________________", și acordarea dreptului de utilizare sau cesiunea unor drepturi patrimoniale, în forma prevăzută în secțiunea D.

Pentru prestația contractată, Arhitectul este îndreptațit la încasarea unui onorariu, definit în secțiunea C.

Componența contractului

Constituie părți componente ale prezentului contract anexele numerotate și identificate în subtitlu ca fiind anexe ale prezentului contract, semnate de toate părțile contractante.

Contractul este guvernat de prevederile imperative ale normelor românești în materie, inclusiv legea privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect (L 184/2001, actualiz.) și celelalte acte normative specifice profesiei de arhitect.

Definițiile termenilor

Atunci când sunt folosiți în prezentul contract de prestări servicii în domeniul arhitecturii, dacă nu reiese altfel din context, termenii și expresiile de mai jos vor avea următoarele înțelesuri:

Contract
înseamnă prezentul contract de prestări servicii în domeniul arhitecturii, inclusiv anexele contractului și actele adiționale, dacă este cazul.

Arhitect
înseamnă o persoană fizică capabilă să încheie acte juridice, care desfășoară o activitate profesională independentă, dispune de autorizări / atestări în domeniul arhitecturii și/sau urbanismului, și este înscrisă ca membru al Ordinului Arhitecților din România și/sau atestată ca specialist de către Registrul Urbaniștilor din România, sau o entitate juridică în care activează cel puţin o persoană care îndeplinește condiţiile de mai sus.

Client
înseamnă o persoană fizică capabilă să încheie acte juridice, o persoană juridică sau o autoritate contractantă (care este obligată la atribuirea contractelor de achiziţii publice să aplice normele privind achiziţiile publice).

Părțile
înseamnă toate părțile semnatare, Arhitectul și Clientul, împreună.

Documentație
înseamnă proiectul precum şi alte servicii care fac obiectul contractului, de asemenea toate documentele, contractele, notele, dispozițiile legate de realizarea obiectului contractului.

Proiectul
înseamnă partea închisă a Documentaţiei, care se află sub protecţia drepturilor de autor, şi se situează în toate sectoarele şi domeniile comandate Arhitectului, și a cărui execuţie constituie obiectul contractului.

Supravegherea autorului 
înseamnă îndeplinirea obligațiilor pe șantier care rezultă din legislația în construcții.

Onorariu
înseamnă totalitatea remuneraţiei datorate de Client către Arhitect pentru activitatea desfăşurată în temeiul contractului, decontată prin factură unică sau facturi parţiale şi factură finală.

Investiție
înseamnă un proiect de construcţie care implică construirea unui obiect nou sau extinderea, reconstrucţia, supraînălțarea, adaptarea şi modernizarea etc. unui obiect existent, prin termenul de "obiect" înţelegând atât o construcţie arhitectonică individuală, o construcție, o lucrare peisagistică sau un ansamblu.

Executantul
înseamnă antreprenorul general sau un grup de antreprenori de construcții.

Întârziere
înseamnă nerealizarea unei activități la timp, dacă depăşirea termenului a apărut din motive pentru care cel care a provocat întârzierea nu este responsabil.

Întârziere din vina părții 
înseamnă nerealizarea unei activități la timp, dacă depăşirea termenului a apărut din motive pentru care cel care a provocat întârzierea este responsabil.

Schimbări semnificative 
înseamnă schimbări semnificative în proiect, dacă interferează mai mult de 5% în sistemul constructiv, funcţional sau de instalații al investiţiei aprobat în prealabil de către Client.

Onorariul Arhitectului

Modul de calcul al onorariului

Părțile stabilesc că principalul document prin care se stabilește modul de calcul al onorariului este "Stabilirea onorariului și eșalonarea plăților" care reprezintă anexa 1 la prezentul contract.

Onorariul convenit este stabilit prin negociere liberă, având ca punct de referinţă valorile de timp ale Sistemului de Informații asupra Costurilor, elaborate de Ordinul Arhitecţilor din România.

Modificarea onorariului

În cazul în care, pe parcursul derulării contractului, se va dovedi necesară elaborarea de documentații suplimentare pentru lucrări ce nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului, aceste noi documentații vor fi considerate prestații suplimentare, cu un onorariu distinct, și vor face obiectul unor acte adiționale la prezentul contract.

Modificările, completările și variantele ulterioare solicitate de Client față de tema inițială de proiectare atrag dupa sine tratarea lucrarilor noi ca prestații suplimentare, in sensul articolului precedent.

Valoarea onorariului se poate actualiza, doar cu acordul scris al ambelor părți, dacă este necesar, în funcție de rezultatele studiilor preliminare și / sau evoluției proiectului/execuției.

Consultanță de specialitate în afara obiectului contractului

Pentru toate celelalte servicii solicitate, care nu fac parte din misiunile asumate de Arhitect pentru realizarea obiectului contractului, onorariul pentru consultanța acordata se tarifează orar, cu un tarif de … EUR / h, echivalent în RON la cursul BNR din ziua facturării serviciului.

Timpul de deplasare sau timpul de așteptare se tarifează cu un procent de … % din valoarea tarifului orar pentru consultanță de specialitate.

Serviciile de consultanță se decontează lunar în baza unor tabele detaliate (cuprinzând numele persoanei care a prestat serviciul, data, descrierea serviciului, durata prestării serviciului, costuri suplimentare - cu data, felul cheltuielii, dovada, suma).

Costuri conexe suplimentare

Clientul va rambursa sau va suporta cheltuielile de deplasare pentru deplasări la distanțe mai mari de … km calculați de la sediul Arhitectului. Pentru deplasări cu vehiculele proprii, Arhitectul stabilește tariful de … EUR / km.

Pentru activități de consultanță de specialitate în afara obiectului contractului, la costurile efective de deplasare se adauga și onorariul pentru timpul de deplasare, respectiv așteptare.

În cazul în care Clientul solicită Arhitectului să preia activități logistice și de secretariat (depuneri documentații / ridicări de avize, multiplicări documentații etc.), aceste prestații se tarifează cu … % din valoarea tarifului orar pentru consultanță de specialitate. După caz, se adaugă costurile de deplasare.

Cheltuielile legate de multiplicarea desenelor și documentelor în cantități care le depășesc pe cele prevăzute în contract, precum și realizarea de filme și fotografii se vor suporta de către Client, suplimentar față de orice alte onorarii stabilite.

Orice studii, expertize sau documentații solicitate de terți pe parcursul derulării contractului sunt considerate prestații suplimentare și vor fi tratate în sensul art. C.2.1.

Modalitatea de plată a onorariului

Plățile se vor face integral pe baza facturilor emise de către Arhitect, valoarea acestora fiind echivalentul onorariului convenit în anexa 1, calculat la cursul de schimb RON/EUR al BNR din ziua emiterii facturii.

Decontarea lucrărilor se face prin virament în contul Arhitectului, în maxim … zile lucrătoare de la primirea facturii de către Client.

Plata lucrarilor de proiectare nu este condiționată de obținerea aprobărilor și avizelor ce, potrivit legii, se obțin de către Client.

Drepturile patrimoniale

Dreptul de autor asupra proiectului și dreptul de proprietate asupra unui exemplar original aparțin Arhitectului, care va păstra acest exemplar în arhiva sa.

Exemplarele predate Clientului în condițiile prevăzute în prezentul contract, devin după plata integrală a acestora proprietatea lui. Acesta are dreptul de a folosi în mod exclusiv proiectul care face obiectul prezentului contract, numai o singură dată și numai pentru realizarea investiției menționate în capitolul A - Obiectul contractului.

Arhitectul care face obiectul prezentului contract nu poate fi reprodus, vândut sau pus la dispoziția terților, în parte sau integral, decât cu acordul prealabil scris al Arhitectului. Prin excepție, exemplarele puse la dispoziția Clientului pot fi utilizate pentru scopul destinat, de obținere a avizelor, acordurilor și autorizațiilor din partea autorităților îndreptățite conform legii.

Utilizarea de către Client a documentațiilor ce fac obiectul prezentului contract și pentru alte amplasamente sau înstrainarea lor în acest scop, parțial sau integral, fără acordul prealabil scris al Arhitectului, obligă pe Client la plata unor despăgubiri către Arhitect, în cuantum egal cu onorariul total convenit, pentru fiecare repetare în parte. Aceste despăgubiri sunt datorate Arhitectului ca drept de protecție asupra propriei creații.

Arhitectul este exonerat de orice responsabilitate pentru construcțiile realizate în condițiile prevăzute la articolul precedent.

Arhitectul este singurul în drept să opereze sau să autorizeze modificări ale proiectului întocmit, precum și ale lucrărilor de construcții-instalații executate după acesta, până la data recepției finale a obiectivului, în caz contrar este îndreptățit să ceară despăgubiri din partea Clientului.

Arhitectului îi este permisă publicarea documentațiilor elaborate de acesta, în scopuri de promovare profesională. Pentru publicarea imaginilor private ale obiectului construit, Arhitectul este obligat sa obțină acordul Clientului.

În cazul în care o parte, cu ocazia încheierii și executării prezentului contract, obține informații de ordin intern cu privire la cealaltă parte, sau informații și date confidențiale, inclusiv de ordin tehnic, privind dezvoltarea, producția, capacitatea, costurile, know-how-ul și unele proceduri - numite în general informații confidențiale - acesta se obligă să păstreze confidențialitatea acestor informații față de terți și să nu le folosească în scopuri proprii, fără existența unei convenții scrise în acest sens între părți. În cazul încălcării acestor clauze, partea culpabilă va fi obligată la plata de despăgubiri.

Condițiile generale ale contractului

Principalele obligații ale Arhitectului

Arhitectul se obligă să execute serviciile convenite prin prezentul contract, respectând normele tehnice și legislația în domeniu, în conformitate cu cele mai bune cunoștințe și abilități ale sale.

Lucrările la obiectul contractului nu vor fi începute de Arhitect înainte de semnarea contractului.

Arhitectul va informa Clientul asupra tuturor împrejurărilor neconforme cu situația avută în vedere la încheierea contractului și să participe la soluționarea problemelor ivite pe parcursul derulării acestuia.

Arhitectul va analiza și va introduce în proiect toate recomandările legale ale forurilor avizatoare.

Dacă are obiecțiuni față de instrucțiunile primite de la Client, Arhitectul îi va comunica acest lucru de îndată ce este luat la cunoștință.

Principalele obligații ale Clientului

Clientul este obligat să plătească onorariul convenit pentru prestațiile stabilite prin contract.

Clientul se obligă să asigure Arhitectului accesul la toate informațiile aflate în posesia sa sau disponibile la terți, legate de obiectul contractului și să obțină pentru Arhitect permisiunea de acces în zona lucrărilor, pentru a culege datele tehnice necesare executării obligațiilor contractuale.

Clientul va furniza parțile de documentație la care se angajează în secțiunile G, H și I. Întârzierile în furnizarea acestor documente prelungesc automat termenele de predare către Clientului și nu pot constitui baza de calcul a penalităților pentru Arhitect.

Clientul se obligă să comunice cu Arhitectul numai prin șeful de proiect complex și șefii de proiect de specialitate sau, după caz, prin alte persoane autorizate de aceștia. Totodată va indica Arhitectului sau va stabili împreună cu acesta, într-un termen convenit de comun acord, partenerii de proiectare și, respectiv, de executare a lucrărilor de șantier.

Conform cu prevederile Legii 10/1995 privind calitatea în construcții, Clientul va comanda și va plăti verificarea documentațiilor de execuție.

Comunicarea dintre Arhitect și Client

Reprezentantul cu drepturi depline al Arhitectului în orice situații este arh. _______________________, reprezentantul cu drepturi depline al Clientului în orice situații este dl./dna. _______________________.

Transmiterea de notificări de orice fel se face în scris, atât pe suport fizic cât și electronic, și se consideră corespunzătoare odată cu confirmarea de primire din partea destinatarului.

Obligații în relațiile cu terți

Orice specialist sau proiectant de specialitate inclus în lucrările de executare a prezentului contract de către Client va fi considerat specialist independent.

Înainte de indicarea specialiștilor independenți Clientului se obligă că va verifica dacă:

vor fi acceptați de către Arhitect,

domeniul lor de lucru va fi acceptat de către Arhitect,

condițiile angajării lor la lucrări privind executarea prezentului contract includ un punct în care este stipulat că Arhitectul este coordonatorul activității lor, în afară de cazul în care a fost stabilit altfel.

Clientul se obligă să angajeze / să indice specialiști independenți care dețin cel puțin o asigurare de răspundere civilă de valoare egală cu cea a Arhitectului.

Clientul se obligă ca înainte de angajarea / indicarea specialiștilor independenți să pună la dispoziția Arhitectului o copie certificată pentru conformitatea cu originalul a asigurării de răspundere civilă a acestora.

Clientul se obligă să transmită specialiștilor independenți instrucțiunile prin intermediul Arhitectului. În caz contrar Clientul suportă în totalitate responsabilitatea și se obligă să îi plătească Arhitectului daune pentru prejudiciul produs.

Responsabilitatea Arhitectului

Dacă investiția realizată pe baza unui proiect defectuos nu atinge parametrii tehnici și utilitari prevăzuți, Clientul are dreptul să solicite despăgubiri pe baza poliței de asigurare a Arhitectului.

Limitarea răspunderii Arhitectului

Arhitectul nu răspunde pentru neconformitățile sau cheltuielile produse Clientului de terțe persoane.

Arhitectul nu răspunde pentru schimbările la proiect introduse de Client în cursul construcției dacă Arhitectul nu și-a dat acordul în scris.

Arhitectul nu răspunde și nu poate fi considerat garant în următoarele privințe:

acțiuni și decizii comerciale ale Clientului, cu excepția sfaturilor de specialitate incluse în lucrările acceptate;

greșeli în documentația care nu a fost pregătită de Arhitect sau de o persoană pentru ale cărei acțiuni/lipsă de acțiuni răspunde Arhitectul;

neglijență, omisiune sau renunțare de către Client sau persoane care acționează în numele său;

competența și acțiunile specialiștilor independenți, executanților de lucrări de construcții, furnizorilor sau oricăror alte persoane în afara Arhitectului și persoanelor care lucrează la executarea prezentului contract, pentru a căror acțiuni sau omisiuni este răspunzător;

Arhitectul nu răspunde pentru prejudiciile sau întârzierile care rezultă din acțiunile sau omisiunile organelor administrației dacă cauzele acestora nu rezultă din acțiuni sau omisiuni ale Arhitectului.

Răspunderea Arhitectului față de Client pentru lucrările specialiștilor independenți se limitează la coordonarea lucrărilor acestora.

Limitarea responsabilității Arhitectului nu se aplică dacă legea prevede altfel.

Arhitectul nu are obligația de a asigura asistența tehnică de șantier decât ca misiune contractată și nici de a furniza informații referitoare la lucrările efectuate de specialiștii independenți.

Responsabilitatea Clientului și mandatul

Clientul răspunde pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor sale care decurg din prezentul Contract.

După terminarea lucrărilor de execuție, responsabilitatea și îngrijirea obiectului trec în sarcina Clientului.

Arhitectul poate asuma obligatii financiare in numele Clientului numai în caz de pericol iminent de colaps total sau parțial, când acordul Clientului sau al reprezentantului său nu poate fi obținut in timp util.

Procedurile de înlăturare a deficiențelor și lacunelor proiectului

Clientul are obligația ca, înainte de acceptarea Proiectului sau a versiunii de lucru să efectueze verificarea în termen de max. 3 (trei) zile lucrătoare, socotite de la data predării cu proces verbal, dacă Părțile nu au stabilit altfel.

Dacă în timpul verificării vor fi descoperite deficiențe semnificative, care diminuează valoarea sau utilitatea Proiectului sau a unei părți a acestuia, Clientul poate acționa în următoarea ordine:

      - să solicite corectarea sau completarea Proiectului într-un termen corespunzător, stabilit de Părți,

      - după trecerea termenului sus-menționat, dacă proiectul nu a fost remediat, Clientul va acorda un termen suplimentar,

      - dacă termenul suplimentar a expirat, iar Proiectul nu a fost remediat sau completat corespunzător Clientul poate rezilia Contractul.

Arhitectul are obligația să înlăture gratuit și în termenul corespunzător, stabilit de comun acord, toate deficiențele și lacunele proiectului a căror existență a fost constatată abia în cursul realizării investiției și despre care Clientul va dovedi că nu puteau fi descoperite în timpul acțiunilor de verificare.

În cazul apariției împrejurărilor descrise la alin. E.8.3 se aplică procedurile descrise în alin. E.8.2.

Parametrii obiectului contractului

Parametrii generali ai obiectului contractului

| Capitolul definește: Complexitatea proiectării, manifestată în toate etapele realizării prezentului Contract Părțile Contractante marchează cu semnul X pozițiile respective – dacă e cazul. |  |
| --- | --- |
| Realizarea proiectului investiției este prevăzută a fi executată pe etape, dacă investiția necesită soluții de proiectare deosebite | - |
| Realizarea de variante de concept Se notează numărul de variante | 1-3 |
| Reabilitarea clădirilor de patrimoniu (clasate sau nu): a) unitare sau simple din punct de vedere stilistic b) complexe din punct de vedere stilistic (diverse stiluri și întrepătrunderea acestora) | - |
| Proiectarea de clădiri noi, extinderea prin corpuri noi a clădirilor existente, amplasate în zone protejate construite sau naturale | - |
| Proiectarea de clădiri cu componentă subterană: a) 2 niveluri (-2) b) 3 sau mai multe niveluri (-3) | -1 |
| Proiectarea de clădiri de apărare individuale, de obiecte adaptate la cerințele protecției civile sau de obiecte cu pericol de explozie | - |
| Proiectarea de obiecte amplasate pe terenuri care necesită integrarea clădirii în peisaj (urban sau natural); clădiri din zonele centrale ale orașelor | X |
| Proiectarea de obiecte a căror condiții de amplasare (de exemplu suprafața construită) sau forma sau cromatica sunt parțial definite de reglementările locale (planul de amenajare zonală sau condițiile de construcție) | X |
| Proiectarea de obiecte amplasate pe pante sau pe parcele cu teren denivelat | - |
| Realizarea unui proiect cu clauză de confidențialitate | - |
| Realizarea unei lucrări de proiectare pentru export sau pentru o locație în afara granițelor României | - |
| Realizarea de desene de atelier individuale pentru proiectarea: a) construcțiilor metalice b) construcțiilor din lemn | X |
| Reconstrucție (renovare, modernizare) a clădirii numai în privința instalațiilor | - |
| Realizarea exclusiv a unei documentații post-execuție | - |
| O investiție unicat datorită importanței sociale, funcției, tehnologiei sau caracteristicilor ambientale, ca și datorită realizării în locații centrale foarte expuse, în locații cu valoare peisagistică deosebită sau în cazul unor soluții ambientale, constructive și funcțional-tehnologice deosebit de laborioase | - |

Semnătura Clientului		                            Semnătura Arhitectului

Tema de proiectare

Informații generale sau de detaliu privind program funcțional – utilitar, suprafață/volum estimate, parametrii tehnici care precizează Obiectul Contractului, bugetul investiției, calculul onorariilor, alte comentarii pe care părţile le consideră esenţiale pentru punerea în aplicare corectă a obiectului contractului:

________________________;

________________________;

________________________;

Semnătura Clientului		                            Semnătura Arhitectului

Misiunile Arhitectului

Etapa planului urbanistic – după caz

Stabilirea temei și determinarea misiunilor de proiectare - necesar

Stabilirea zonei de studiu și realizarea unei viziuni de ansamblu asupra prevederilor, planurilor și documentelor locale și supralocale în vigoare

Determinarea misiunilor de proiectare în conformitate cu prevederile legale și normative în vigoare

Stabilirea studiilor de specialitate conexe și asistența în luarea deciziilor privitoare la alegerea specialiștilor implicați în procesul de planificare, după caz

Verificarea compatibilității PUZ cu PUG în vigoare

Vizite pe teren

Determinarea condițiilor de planificare - necesar

Prelevarea datelor

        - Determinarea documentelor relevante existente, atât la nivelul administrației locale cât și a altor autorități, interesul public

        - Determinarea nivelului de planificare existent, precum studii topografice, existența fondului construit și a funcțiunii reglementate, terenurilor virane și funcțiunii acestora, inclusiv plantații, circulații, echipare edilitară, condiții de mediu, condiții geologice și hidrologice, de protecție a patrimoniului construit sau mediului natural, structuri tehnologice, oglinzi de apă, proprietate prin intermediul: vizitelor pe teren, reprezentărilor grafice, descrieri provenite din contribuțiile altor specialisti implicați în demers (astfel o parte a PUZ nu poate fi realizată înaintea avizării tuturor studiilor de specialitate); determinările trebuie să aibă la bază încadrarea în prevederile PUG și să dezvolte și completeze aceste prevederi

        - Reprezentarea suprafețelor pe care terenul este grevat de substanțe periculoase pentru mediu, în masura în care există aceste date;

        - Variații de înălțime a terenului

        - Cuprinderea expresiilor manifestate de localnici, după caz

Analiza stării de fapt determinată în faza de prelevare a datelor

Prognoza evoluției previzionate, în special prin prisma documentațiilor de urbanism supraordonate, cu considerarea contribuțiilor celorlalți specialiști implicați

Contribuția la stabilirea țelurilor și scopurilor planificării

Anteproiect - necesar

Soluția de principiu a principalelor componente ale temei în forma desenată cu explicații scrise, pentru justificarea concepției urbanistice, pentru prezentarea soluțiilor diverse pentru o aceeași problemă. Reprezentarea principalelor efecte ale planificării

Corelarea cu componentele de specialitate ale planificării

Colaborarea la consultarea diverselor autorități și reprezentanți posibil afectați de planificare

Colaborarea la tratative cu comune învecinate, după caz

Colaborarea la informarea din timp a cetățenilor, inclusiv ilustrarea planificării

Corelarea anteproiectului cu Clientul și consiliile comunale

Proiect - necesar

Proiectarea PUZ pentru prezentarea publică în formă prescrisă cu motivarea elementelor

Colaborarea la estimarea primară a costurilor și, după caz, considerațiilor asupra lucrărilor de sistematizare sau altor acțiuni, pentru care PUZ-ul constituie baza

Colaborarea la sintetizarea punctului de vedere al autoritătii publice locale cu privire la observațiile recepționate

Corelarea proiectului cu Clientul

Proiectul în formă avizabilă - necesar

Realizarea documentației PUZ în forma integrată pentru aprobarea în consiliul local, motivații după caz

Etapa preliminară

Tema pentru ofertare - necesar
În aceasta etapă, arhitectul trebuie să colecteze de la Client date suficiente, cu scopul de a întocmi oferta de proiectare de arhitectură, respectiv oferta de proiectare generală. Oferta va cuprinde onorariul de proiectare (propriu, al unui grup de specialişti, sau pentru proiectarea generală), organizat pe etape de lucru/misiuni, precum şi calendarul de desfăşurare în timp a procesului de proiectare, după caz. Arhitectul va efectua o analiză preliminară asupra terenului/spaţiului interior, din punct de vedere al constrângerilor şi posibilităţilor de a construi – tehnice, urbanistice, legislative, şi va informa Clientul.

Oferta economică - necesar
Pe baza datelor din tema de ofertare, arhitectul va redacta oferta economică. În cuprinsul ofertei economice, vor exista cel puţin informaţii cu privire la: specialiştii implicaţi în procesul de proiectare, etapele de lucru, timpul de desfăşurare, onorariul propus. Pentru a evita confuziile în interpretarea ofertei, este recomandabil să fie mentionaţi specialiştii ale căror onorarii nu sunt incluse şi/sau misiunile ce nu fac obiectul ofertei.

Contractul de proiectare - necesar
Pe baza ofertei economice (şi tehnice, acolo unde este cazul) acceptate, Arhitectul va negocia contractul de proiectare. Modelul de contract va fi pus la dispoziţia Clientului de către Arhitect, sau, în anumite cazuri excepţionale, sugerat de Client Arhitectului.

Analiza contextului urbanistic, tehnic şi legislativ - necesar
Arhitectul va analiza contextul sitului/construcţiei din punct de vedere urbanistic, al cadrului tehnic şi legislativ, al posibilităţilor şi constrângerilor, cu privire la viitoarea construcţie (inclusiv problematica infrastructurii disponibile şi/sau necesare). Este vorba atât de culegerea de date, dar, mai ales, de interpretarea acestora şi de formularea posibilităţilor reale de a construi/amenaja. Arhitectul poate reprezenta Clientul pentru solicitarea şi ridicarea documentelor de la autorităţile competente dacă se convine în acest fel, de comun acord. Aceste servicii vor fi remunerate suplimentar.

Consultanță imobiliară - opțional
Misiunea arhitectului de consultanţă imobiliară nu trebuie confundată cu cea a agentului imobiliar.
Arhitectul nu oferă intermediere şi promovare imobiliară.
Sub denumirea de consultanţă imobiliră, se presupune că arhitectul îl va sfatui pe Client cu privire la intenţia acestuia de a achiziţiona un teren, închiria / achiziţiona un spaţiu într-o clădire, sau chiar în ceea ce priveşte o investiţie imobiliară. Stabilirea prefezabilităţii investiţiei va avea în vedere parametrii tehnico-economici.
În cadrul acestei misiuni, arhitectul poate furniza « planuri test » de compatibilitate a proprietăţii imobiliare cu tema (fie că este vorba de a utiliza proprietatea în scop individual, sau că se doreşte valorificarea acesteia şi sunt de interes limitele maxime ale parametrilor tehnici).
Tot in cadrul acestei misiuni, arhitectul va evalua şi va informa Clientul cu privire la elementele care ţin de contextul urbanistic sau de posibilităţile tehnice ale spaţiului interior, parametri maximi, limitări constructive şi implicaţii cu privire la siguranţa în exploatare, siguranţa în caz de incendiu, igiena, sănătate ş mediu, economie de energie şi izolare termică, protecţia împotriva zgomotului etc.

Ilustrarea de temă în scop de ofertare - opțional
În cadrul etapei de ofertare, arhitectul poate decide, la cererea Clientului, sau din proprie iniţiativă, să pregătească, în sprijinul ofertei economice, o propunere tehnică. Această propunere tehnică va consta într-un material scris şi desenat, cu scopul de a prezenta Clientului una dintre soluţiile posibile, conform cu tema de ofertare, precum şi cu scopul de a comunica capacitatea de a răspunde temei (creativitate, experienţă etc). În această etapă (de ofertare), arhitectul trebuie să se limiteze doar la acele materiale care vin în sprijinul ofertei economice şi va evita să facă act de concurenţă neloială sau dumping. Practica de a lucra propuneri tehnice elaborate fără a percepe o remuneraţie corespunzătoare este descurajată de organizația profesională.

Studiul de prefezabilitate - opțional
În această etapă, de ofertare şi contractare, misiunea arhitectului cu privire la prefezabilitatea investiţiei este limitată în mod normal doar la schiţe preliminare şi calcule minimale. La fel ca tema de proiectare aferentă acestei etape, prefezabilitatea pentru ofertare şi contractare are drept scop principal stabilirea parametrilor necesari în vederea elaborării ofertei economice. În cazul lucrărilor publice, conform cu prevederile legii cu privire la investiţia plănuită, arhitectul îl va ajuta pe Client să fundamenteze necesitatea şi oportunitatea investiţiei, respectând conţinutul cadru prevăzut de lege. Pentru stabilirea prefezabilităţii, se vor analiza parametrii urbanistici, valoarea de investiţie estimată, precum şi costurile în exploatare, respectiv beneficiile potenţiale. Formatul (conţinutul cadru, livrabilele) studiului de prefezabilitatea va fi adaptat la gradul de complexitate al investiţiei vizate. În cadrul acestei misiuni, pentru estimarea costurilor, programarea activităţilor în timp sau calculul de eficienţă economică, în cazul temelor-program cu grad mare de dificultate, este recomandată colaborarea cu specialişti, sub coordonarea arhitectului. Calcularea prefezabilităţii investiţiei poate avea în vedere soluţii alternative de amplasare pe teren şi/sau de planimetrie, de tehnici de construcţie sau studii pentru stabilirea structurii funcţionale.

Etapa pregătitoare

Tema preliminară de proiectare - necesar
Colectarea şi structurarea datelor de la Client cu privire la intenţiile şi dorinţele acestuia de a construi (amenaja, reabilita, restaura etc). Tema preliminară de proiectare nu va oferi soluţii, ci va enunţa dezideratele cu privire la viitoarea construcţie. În cadrul temei de proiectare, se pot face referiri inclusiv la legile şi normativele de interes pentru proiect. Acest fapt nu exonerează proiectantul de obligativitatea de a respecta în totalitate legislaţia în vigoare. Tema de proiectare asumată de către Client este documentul de referinţă în evaluarea nivelului de îndeplinire a solicitărilor Clientului. Tema de proiectare, împreună cu modificările de pe parcursul proiectării, agreate de Client şi Arhitect, poate fi considerată anexă la contractul de proiectare. Clientul şi Arhitectul vor negocia fiecare modificare de temă, ulterior demarării proiectului. Modificările de temă pot influenţa dramatic volumul de muncă şi timpul necesar proiectării şi vor atrage redimensionarea onorariului. Tema preliminară de proiectare constituie baza pentru elaborarea temei detaliate de proiectare.

Documente şi studii necesare - necesar
Arhitectul va elabora lista de documente şi studii necesare (de ex.: studiu geotehnic, topometric, de mediu etc.) în procesul de proiectare şi avizare. Lista va constitui, pe parcursul proiectului, platforma de comunicare în ceea ce priveşte responsabilitatea Clientului cu privire la ce trebuie să pună la dispoziţia Arhitectului (documente, studii etc). Este recomandabil ca responsabilităţile (Clientului sau Arhitectului) privind punerea la dispoziţie, respectiv elaborarea documentelor şi studiilor necesare, să constituie parte integrantă a contractului sau anexă la contract. Arhitectul este răspunzător să anunţe în timp util necesitatea elaborării sau punerii la dispoziţie a documentelor/studiilor preliminare necesare în procesul de proiectare.

Specialişti necesari a fi implicaţi - necesar
În această etapă, Arhitectul, pe baza informaţiilor despre proiect, va propune lista de specialişti care vor colabora la elaborarea proiectului (structură, instalaţii etc). Conform şi cu înţelegerea contractuală, toţi specialiştii implicaţi în procesul de proiectare vor fi numiţi de către Arhitect şi aprobaţi de către Client. Specialiştii vor fi contractaţi, după caz, de Arhitect sau direct de către Client. Arhitectul este răspunzator să anunţe Clientul în timp util de necesitatea implicării diferiţilor specialişti în cadrul procesului de proiectare. Este recomandabil ca lista specialiştilor necesari a fi implicaţi în procesul de proiectare să fie nominalizată în cadrul contractului sau să constituie o anexă la contract. În contract se va specifica care specialişti vor fi subcontractaţi de către Arhitect.

Ilustrarea de temă - necesar
Misiunea de a ilustra tema presupune elaborarea unui material scris şi desenat, detaliat suficient pentru a înţelege interacţiunea dintre cerinţe şi posibilităţi şi pentru a ilustra posibilităţile de satisfacere a cerinţelor de temă. Materialul prezentat în cadrul ilustrării de temă va include orice piese scrise sau desenate cu scopul de a stabili principalele caracteristici ale viitoarei construcţii.
În această etapă, în general, nu se va studia şi prezenta arhitectura faţadelor, cromatica, alegerea materialelor sau alte elemente care ţin de concepţia detaliată de arhitectură. Ilustrarea de temă va putea fi ajustată la cererea Clientului, conform cu tema de proiectare agreată, dacă nu presupune elaborarea de variante complet diferite. Elaborarea unui studiu de variante se consideră o misiune suplimentară şi va fi remunerată suplimentar.

Bugetare costuri investiţie - necesar
Misiunea de bugetare va presupune, în această etapă, estimarea costului de execuţie (pe bază de indici de cost şi cu marja maximă de eroare de ± 25%). În această etapă, estimările vor folosi pentru a stabili planul de costuri ale investiţiei, care va face parte integrantă din tema de proiectare.

Planificarea desfăşurării investiţiei - necesar
Planificarea desfăşurării în timp a proiectului se va face la nivel macro, având în vedere perioada de proiectare, licitaţie şi implementare a proiectului. Încă din această etapă, se pot prevedea termene pentru etapele de avizare şi autorizare, eşalonarea investiţiei sau realizarea diferitelor componente ale construcţiei (structura de rezistenţă, anvelopanta, instalaţii interioare şi exterioare, finisaje etc.).

Studiu de ilustrare comparativ (pe variante) - opțional
Când complexitatea programului sau/şi dificultatea sitului sau a altor factori o impune, se vor stabili principalele caracteristici ale viitoarei construcţii printr-un studiu comparativ pe variante. Condiţiile de remunerare se vor stabili în prealabil.

Solicitarea, urmărirea şi ridicarea certificatului de urbanism şi a avizelor preliminare - opțional
În această etapă, arhitectul poate depune (solicita), urmări şi ridica certificatul de urbanism şi avizele ce sunt considerate necesare pentru fundamentarea temei de proiectare sau a prefezabilităţii în numele Clientului, dacă se convine, de comun acord, în acest sens.

Bugetare costuri de operare - opțional
În cadrul misiunii de bugetare, un capitol separat va fi estimarea costurilor de operare îintreţinere). Estimarea acestor costuri va putea influenţa balanţa “buget de investiţie/costuri de operare”.

Consultanţă pentru modalitatea de urbanizare a terenului - opțional
Arhitectul poate consilia Clientul cu privire la modalitatea optimă de urbanizare a terenului. Arhitectul îl va îndruma pe Client către specialiştii abilitaţi să elaboreze documentaţiile de urbanism necesare şi va putea susţine causa Clientului în faţa forurilor şi instituţiilor decidente.

Etapa concept

Conceptul general şi de arhitectură - necesar
Arhitectul va propune Clientului, pe baza temei de proiectate agreate în prealabil, o soluţie tehnică şi estetică. Cu toate că etapa este incipientă, este obligaţia Arhitectului să se asigure că propunerile sale sunt fezabile din punct de vedere tehnic şi economic şi că dezvoltarea proiectului nu va atrage după sine modificări importante datorate imposibilităţii aplicării soluţiilor propuse. Cu toate că, în această etapă, nu este necesară detalierea din punct de vedere al structurii de rezistenţă şi al instalaţiilor, este responsabilitatea Arhitectului ca aceste elemente ale construcţiei să nu contravină cu soluţiile arhitecturale prezentate. Conceptul general şi de arhitectură se poate considera finalizat doar în cazul îndeplinirii condiţiilor de mai sus. Arhitectul îşi va asuma decizia de a propune avansarea la etapa următoare. Pentru trecerea la etapa următoare este necesară aprobarea Clientului. Această misiune presupune şi încorporarea comentariilor Clientului, altele decât cele care modifică tema de proiectare.

Planificarea desfăşurării investiţiei - necesar
Arhitectul va planifica desfăşurarea în timp a proiectului, care să cuprindă toate etapele proiectării, precum şi principalele etape de construcţie.

Realizarea de variante suplimentare - opțional
În urma prezentării conceptului de arhitectură Clientului de către architect, în anumite cazuri, Clientul poate cere variante suplimentare.

Verificarea de încadrare în buget - opțional
În completarea misiunii de concept general şi de arhitectură, arhitectul va încorpora acele ajustări datorate necesităţii reducerii costului de investiţie. Asemenea ajustări ale proiectului vor fi stabilite de architect împreună cu Clientul, pe baza unui material realizat sau nu de către primul.

Estimarea costului investiţiei - opțional
Arhitectul va calcula cantităţile de unităţi (fie mp construiţi, fie detaliat) şi a estimării de cost de construcţie. Pe baza estimării de cost, se vor lua deciziile de ajustare ale proiectului, fie prin recalibrarea specificaţiilor pentru materialele de construcţie propuse, prin schimbarea tehnologiilor de construcţie sau, după caz, chiar prin reducerea cantităţilor.

Estimare costuri de operare - opțional
În cadrul misiunii de estimare costuri, un capitol separat va fi estimarea costurilor de operare (întreţinere). Estimarea acestor costuri va putea influenţa balanţa “buget de investiţie/costuri de operare”. În această etapă, decizii importante cu privire la dimensiunile construcţiei sau materialelor folosite pot fi determinate de valorile costurilor de operare.

Proiectare pentru un impact redus asupra mediului - opțional
Prevederea, în proiect, de soluţii cu privire la un impact redus asupra mediului (aşa după cum este prevăzut în literatura de specialitate şi conform cu practica de proiectare modernă). În cazul în care Clientul urmăreşte să obţină atestări de profil pentru viitoarea clădire, arhitectul va putea oferi consultanţă specifică în cadrul acestei misiuni suplimentare. Respectarea principiilor de proiectare pentru un impact redus asupra mediului şi pentru dezvoltare sustenabilă sunt recomandabile.

Etapa proiect definitiv

Tema detaliată (definitivă) - necesar
Arhitectul va detalia tema de proiectare în vederea demarării elaborării proiectului definitiv. Tema va include, în această etapă, toţi parametrii tehnici de funcţionare propuşi a sta la baza proiectului. Pentru aceasta, tema detaliată este propusă a se realiza în colaborare cu toţi specialiştii implicaţi în proiect. În această etapă, tema de proiectare este tehnică şi definitivă. Tema detaliată definitivă va include, de asemenea, toate ajustările survenite pe parcursul etapelor anterioare, inclusiv observaţiile aprobate ce nu necesitau reeditarea etapelor precedente şi care vor constitui parte din datele de temă pentru etapa în curs. Tema detaliată definitivă va fi asumată de către Client, iar orice revenire sau modificare ulterioară va atrage după sine o reevaluare a onorariului, în raport cu misiunile suplimentare rezultate.

Proiectul definitiv prezentat la nivel schematic - necesar
Proiectarea schematică presupune pregătirea, pe baza proiectului de concept (inclusiv comentariile Clientului cu privire la proiect şi buget şi care se regăsesc în tema detaliată definitivă), a părţilor scrise şi desenate în format definitiv, cu scopul de a descrie şi a decide scheletul proiectului. În acest sens, proiectul va fi prezentat şi validat de către autorităţi, specialiştii implicaţi în elaborarea acestuia, precum şi de către verificatorii de proiect, conform legii. Totuşi, cu privire la redactarea părţilor scrise şi desenate, în această etapă nu se vor impune cerinţele specifice unui proiect tehnic (cu excepţia documentaţiei ce se va depune către autorităţi şi care va trebui să corespundă cu cerinţele specifice acestora). Cu privire la verificările tehnice, acestea nu vor fi finale, ci preliminare, pe problematica majoră. La această etapă vor trebui cerute toate avizele relevante pentru validarea proiectului (cele din certificatul de urbanism şi altele, conform legii). Este acceptat ca toate părţile de proiect să fie pre-tehnice şi că, în vederea organizării licitaţiei pentru constructor, toate piesele de proiect vor trebui detaliate şi completate. Este, de asemenea, înţeles că toate piesele scrise şi desenate vor fi consultate în primul rând de Client şi, deci, nu vor trebui redactate neapărat respectând cerinţele de detaliere / grafice pentru un proiect tehnic.
Este responsabilitatea Arhitectului să se asigure că detalierea ulterioară a proiectului să nu determine schimbări ale soluţiilor tehnice redactate la nivel schematic. Această misiune presupune şi încorporarea comentariiilor Clientului, altele decât cele care modifică tema detaliată de proiectare.

Planificarea desfăşurării investiţiei - necesar
Arhitectul va planifica desfăşurarea în timp a proiectului, care să cuprindă toate etapele proiectării, precum şi principalele etape de construcţie. Planificarea în timp, în această etapă. va fi doar revizuită, în conformitate cu ultimele decizii cu privire la soluţiile tehnice. În această etapă, desfăşurarea în timp poate include timpul necesar de aprovizionare a materialelor şi calculul implicaţiilor.

Teme pentru specialişti - necesar
Arhitectul va elabora temele de lucru pentru toţi specialiştii implicaţi în proiect. Temele de lucru vor fi redactate în urma discutării şi verificării propunerilor cu toţi specialiştii implicaţi.

Coordonarea preliminară a proiectului - necesar
În această etapă, se va face pre-coordonarea proiectelor de specialitate. Arhitectul va prelua schemele de structură de rezistenţă şi de instalaţii, va evalua compatibilitatea dintre diferitele sisteme, elementele de structură de rezistenţă şi va acorda toate acestea cu arhitectura dorită. În această etapă, nepotrivirile majore vor fi rezolvate, pe când anumite corecţii minore vor fi doar listate şi avute în vedere în etapa următoare. Este responsabilitatea Arhitectului să aleagă între acele nepotriviri care sunt necesare a fi soluţionate în această etapă şi altele care pot fi, din motive de rapiditate şi eficienţă, soluţionate în etapa ulterioară.
Proiectul schematic va putea fi considerat finalizat doar în cazul îndeplinirii condiţiilor de mai sus. Este decizia Arhitectului dacă se poate propune materialul Clientului şi dacă se poate avansa cu proiectul la etapa următoare. Avansarea la etapa următoare va fi aprobată de către Client.

Calcularea fezabilităţii investiţiei sau DALI (Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie) - opțional
Arhitectul va întocmi conţinutul cadru /livrabilele ce descriu fezabilitatea investiţiei. Cu privire la construcţia ce a fost proiectată în faza de concept, în vederea stabilirii fezabilităţii investiţiei, conform cu prevederile legii, arhitectul va trebui să elaboreze o documentaţie tehnico-economică specifică. Îndeplinirea acestei misiuni presupune, de asemenea, estimarea costurilor, planificarea desfăşurării în timp, solicitarea, urmărirea şi ridicarea de avize (dacă se convine, de comun acord, ca arhitectul să preia acest serviciu). Asumarea de către arhitect a îndeplinirii acestei misiuni şi stabilirea remuneraţiei aferente înseamnă automat angajarea lui în elaborarea celor menţionate mai sus şi a celorlalte livrabile necesare descrierii fezabilităţii investiţiei.

Solicitarea, urmărirea şi ridicarea de avize şi acorduri - opțional
În vederea fundamentării soluţiilor funcţionale, tehnologice, constructive şi economice, arhitectul poate să solicite, să urmărească şi să ridice avizele şi acordurile necesare, în numele Clientului. Arhitectul va răspunde la eventualele solicitări de documentaţii suplimentare sau lămuriri suplimentare emise de autoritatea / instituţia emitentă a avizului respectiv (elementele lipsă vor fi puse la dispoziţie de către proiectant, în conformitate cu misiunile de bază). Elaborarea documentaţiilor necesare pentru obţinerea avizelor nu face obiectul acestei misiuni.

Verificarea de încadrare în buget - opțional
În completarea misiunii de proiectare schematică, arhitectul va încorpora în proiect acele ajustări datorate necesităţii reducerii costului de construcţie. Asemenea ajustări ale proiectului vor fi stabilite de arhitect împreună cu Clientul, pe baza unui material realizat sau nu de primul. Arhitectul va face orice modificare crede de cuviinţă (dar numai cu acordul Clientului), în vederea respectării bugetului stabilit iniţial. Clientul îşi va exprima dorinţele de ajustare a proiectului, dar numai în limita temei de proiectare agreate la faza de concept.

Estimarea costului investiţiei - opțional
În această etapă, se va face revizuirea calculului cantităţilor, precum şi a costurilor aferente. În această etapă, în cazul în care nu s-a făcut anterior, calculul cantităţilor va fi în sistem indici de calcul (norme de deviz). Marja de eroare recomandată este de ±15%. În urma recalculării costului estimat al construcţiei, după caz, se vor lua decizii de ajustare a proiectului, în vederea înscrierii în buget. Toate estimările se vor face apelând la sisteme de informare asupra costurilor, sau pe bază de oferte. În funcţie de mărime şi complexitate, arhitectul poate colabora cu specialişti în domeniu.

Etapa proiect pentru autorizare

Proiectarea pentru autorizare - necesar
Arhitectul va realiza, pe baza proiectului definitiv şi în conformitate cu legea, în format tehnic adecvat, piesele scrise şi desenate ce vor constitui documentaţia pentru autorizaţia de construire. Este acceptat (şi în conformitate cu legea), ca documentaţia tehnică pentru autorizaţia de construire să reprezinte un extras din documentaţia tehnică pentru licitaţie şi construcţie. Această misiune include şi întocmirea pieselor scrise şi desenate, în vederea depunerii dosarului D.T.A.C.

Estimarea costurilor de construcţie pentru taxare - necesar
Estimarea costului lucrărilor de construcţie, în vederea calculării taxei de autorizaţie.

Depunerea, urmărirea şi ridicarea avizelor şi a autorizaţiei de construire - opțional
Această misiune presupune depunerea tuturor documentaţiilor către autorităţile competente avizatoare, completarea dosarului cu documentaţiile lipsă semnalate de serviciile specializate de preluare a documentaţiilor (elementele lipsă vor fi puse la dispoziţie de către proiectant, în conformitate cu misiunile de bază), organizarea soluţionării solicitărilor de documentaţii suplimentare sau a lămuririlor suplimentare şi ridicarea avizelor şi a autorizaţiei de construire, în numele Clientului.

Etapa proiect pentru ofertare / evaluare

Proiectarea tehnică - necesar
Arhitectul va elabora, în completarea documentaţiei tehnice pentru autorizarea construirii, toate părţile scrise şi desenate necesare, în format tehnic specific comunicării pe şantier, cu scopul de a obţine din partea potenţialilor constructori oferte continând preţul de construire a proiectului. Proiectul va include memorii tehnice, caiete de sarcini, fişe tehnice, liste de cantităţi. Este acceptat că, pentru a putea construi, Arhitectul va furniza, în cadrul proiectului de execuţie, informaţii suplimentare. 
Proiectul pentru licitaţie va fi detaliat suficient de către Arhitect, astfel încât preţul dat de constructor să rămână ferm pe toată durata şantierului (cu excepţia eventualelor modificări de temă ulterioare sau a lucrărilor neprevăzute cauzate de terţe părţi sau de motive imprevizibile).

Coordonarea tehnică a proiectelor - necesar
Coordonarea finală a proiectelor de specialitate va consta în identificarea tuturor situaţiilor de conflict între diferitele elemente de construcţie şi soluţionarea acestora, cu păstrarea conceptului şi soluţiilor schematice.

Estimarea costurilor investiţiei - opțional
În această etapă, se va revizui calculului cantităţilor, precum şi a costurilor aferente. Estimarea de cost va fi finală, cu o marjă de eroare recomandată de ± 10% şi va putea fi folosită drept referinţă în cadrul procesului de departajare a ofertelor pentru construcţie.

Verificarea de încadrare în buget - opțional
În această etapă, ajustarea proiectului datorită necesităţii reducerii costurilor se va face pe baza rezultatului licitaţiei, având în vedere diferenţele între bugetul agreat, estimările de pe parcurs şi rezultatul final dat de constructor. Arhitectul va face gratuit toate modificările la proiect necesare aducerii proiectului în parametrii agreaţi prin temă şi pe parcursul proiectării.

Estimarea costurilor de operare - opțional
În această etapă, se va revizui calculul costurilor de operare ale construcţiei.

Etapa proiect pentru execuție

Proiectarea de detaliu - necesar
Arhitectul va elabora, în completarea documentaţiei tehnice pentru evaluare/ofertare, toate detaliile necesare comunicării proiectului pe şantier. Este acceptat că, suplimentar faţă de proiectul de execuţie, pe parcursul şantierului, se vor lua decizii cu privire la: mostre de material, fişe tehnice, proiecte de fabricaţie etc. Detaliile cuprinse în proiectul pentru execuţie nu pot schimba preţul convenit cu antreprenorul general. Parte din proiectul pentru execuţie va fi reprezentată de documentaţia pe baza căreia a fost realizată evaluarea/selecţia ofertelor.

Coordonarea de detaliu a proiectelor - necesar
Coordonarea de detaliu a proiectelor presupune ajustări ale soluţiilor, dimensiunilor, specificaţiilor de orice fel, în marje care nu presupun modificarea preţurilor agreate între Client şi constructor. Misiunea de coordonare de detaliu presupune redactarea de documente suplimentare care să ajute la desfăşurarea în cele mai bune condiţii a lucrărilor pe şantier – de exemplu: planuri de goluri, secţiuni de coordonare etc.

Etapa de consultanță la selecția de oferte pentru construcție

Organizarea documentaţiei de licitaţie - opțional
Misiunea de organizare a documentaţiei pentru licitaţie presupune ordonarea tuturor documentelor considerate necesare (proiect, acte de proprietate, instrucţiuni, reguli etc), în aşa fel încât timpul de răspuns să fie cât mai mic (uşurinţa de a răspunde să fie cât mai mare), iar informaţiile să fie suficiente pentru ca antreprenorul general să poata oferi un preţ ferm.

Realizarea listei scurte - opțional
Arhitectul va trebui ca, pe baza unor criterii de competenţă, experienţă etc., să identifice şi să propună o listă de constructori care se pot califica pentru lucrarea în cauză. Lista scurtă va fi realizată pe baza unui dosar care trebuie să cuprindă obligatoriu justificarea alegerii făcute (punctaje etc). Pregătirea listei poate să presupună interviuri cu respectivele firme sau activităţi de precalificare.

Managementul ofertării - opțional
Misiunea constă, în primul rând, în administrarea activităţii de obţinere a ofertelor, de răspuns la întrebări de clarificare, de primire şi înregistrare a ofertelor. Pe parcursul ofertării, arhitectul poate recomanda comunicări către ofertanţi cu privire la ajustarea termenilor de răspuns, pe baza monitorizării statusului fiecăruia (amânări, renunţări la pachete de lucrări etc).

Recomandarea ofertei potrivite - opțional
Recomandarea ofertei potrivite se va face obligatoriu pe baza unui studiu comparativ. Sfatul arhitectului, în anumite condiţii, poate să presupună achiziţionarea de servicii de la mai multe dintre firmele care au ofertat.

Contractarea constructorului - opțional
Misiunea arhitectului este de a oferi asistenţă tehnică cu privirea la negocierea şi semnarea contractului de antrepriză. În marea majoritatea a cazurilor, va fi nevoie şi de implicarea unui avocat sau a unei case de avocatură. Arhitectul va fi responsabil de anexele tehnice la contract şi de corespondenţa acestora cu proiectul. Se recomandă anexarea proiectului la contractul de construcţie.

Etapa de asistență la execuție

Participarea la fazele determinante - necesar
Conform legii, la fazele determinante ale lucrării (convenite anterior începerii construcţiei), Arhitectul va participa la recepţia lucrărilor pe şantier. Vizitele se vor concentra pe obiectul fiecărei faze determinante şi a protocoalelor de validare a acesteia şi nu pot fi considerate precum vizitele de verificare prin sondaj.

Supravegherea şantierului - necesar
Misiunea Arhitectului de a inspecta şantierul va fi ajustată de la caz la caz, în funcţie de capabilităţile pe care le au fiecare Client şi constructor. Incidenţa vizitelor şi perioada maximă pe parcursul căreia ele sunt efectuate se stabilesc a priori. Inspecţiile pe şantier pot fi şi cu ocazia şedinţei de comandament, periodic, cu privire la verificări prin sondaj, sau se pot materializa prin prezenţa zilnică a Arhitectului pe şantier, cu scopul de a asigura înţelegerea şi buna execuţie a proiectului.
În mod uzual, şedinţele de comandament sunt săptămânale, iar la şantierele de complexitate mică şi medie, concomitent cu vizita săptămânală, se pot efectua şi verificări prin sondaj. În urma verificărilor, Arhitectul va emite un raport prin care va evidenţia conformitatea sau neconformitatea lucrărilor verificate. 
Soluţionarea greşelilor de execuţie, a schimbărilor faţă de proiectul de execuţie şi a altor abateri de la prevederile proiectului va face obiectul altei misiuni. În cadrul şedinţelor de comandament, Arhitectul va avea un rol de prevenire activ, va încerca preîntâmpinarea greşelilor de execuţie, va semnala elementele de dificultate sporită ale proiectului, va oferi clarificări la proiect.

Project management - necesar
Misiunea de project management este, în principal, legată de activitatea de şantier. Este un efort continuu, compus, în principal, din următoarele activităţi : instruirea antreprenorului general cu privire la preluarea amplasamentului, instruirea Clientului cu privire la alte servicii ce trebuie aprovizionate pentru etapa de execuţie în raport cu îndatoririle legale ale acestuia (planul de securitate a muncii, măsuratori şi verificări topo, documentar fotografic, studii diverse etc), analizarea cererilor de plată emise de către constructor şi emiterea de “bun de plată” în raport cu acestea, efectuarea de vizite periodice pe şantier sau prezenţa permanentă pe şantier, după caz, pentru a se asigura buna desfăşurare a lucrărilor (inclusiv verificări tehnice urmate de rapoarte de conformitate/neconformitate), organizarea, în numele Clientului, a întâlnirilor cu autorităţile cu privire la faze determinante, recepţia lucrărilor cu autorităţile, realizarea cărţii construcţiei – inclusiv calculul final al valorii de investiţie pentru regularizare, ţinerea evidenţei dispoziţiilor de şantier, managementul programului de desfăşurare în timp detaliat (verificarea activităţilor constructorului, cum ar fi comenzile de materiale, echipamente şi dotări).

Punerea în funcţiune / darea în folosinţă - necesar
Punerea în funcţiune presupune livrarea clădirii Clientului. Arhitectul va trebui să alcătuiască manualul de folosire a clădirii, să anexeze la acesta toate documentaţiile tehnice ale tuturor echipamentelor ce vor presupune operare, să organizeze testarea tuturor sistemelor şi să instruiască Clientul cu privire la operarea acestora. În cadrul acestei misiuni, se vor efectua pe şantier toate inspecţiile care se impun, inspecţii cu privire la calitatea executării lucrărilor, precum şi teste ale funcţionării echipamentelor. Tot în cadrul acestei misiuni, Arhitectul va participa la toate inspecţiile terţilor, în vederea punerii în funcţiune a clădirii (furnizorii de echipamente, brigada de pompieri etc).

Recepţia la terminarea lucrărilor - necesar
Recepţia la terminarea lucrărilor se va realiza în conformitate cu prevederile legale. Această misiune nu implică recepţia lucrărilor în vederea punerii în funcţiune/dării în folosinţă.

Asistenţa tehnică - opțional
Pe baza verificărilor în şantier sau pe baza solicitărilor Clientului sau constructorului, arhitectul va oferi asistenţă tehnică pe parcursul şantierului. Asistenţa tehnică se referă, în general, la lucrări ce nu pot fi prevăzute din faza de proiectare şi, din această cauză, nici nu pot fi evaluate decât în sistem “estimare orară”, estimare ce, în mod uzual, se ajustează pe măsură ce şantierul evoluează. Activităţile ce alcătuiesc asistenţa tehnică sunt: adaptarea proiectului la dimensiunile din realitate, adaptarea proiectului la tehnologiile disponibile, modificarea proiectului pentru a micşora costurile de execuţie, soluţii de remediere a greşelilor de execuţie, aprobarea mostrelor propuse de constructor pentru materialele specificate în proiect, a desenelor de fabricaţie sau a modificărilor / adaptărilor proiectului, propuse de către constructor, proiecte post execuţie.

Proiecte de fabricaţie - opțional
Proiectele de fabricaţie (desenele de uzinare), sunt documentaţii ce detaliează modul tehnologic de realizare a unei părţi a construcţiei. Proiectele de fabricaţie rezolvă considerente precum: optimizarea folosirii materialelor, desene pentru personalul ce va pune în operă materialul (îl va debita, îl va prelucra în atelier etc). Proiectele de fabricaţie sunt elaborate, de regulă, pe baza releveului situaţiei existente şi, din această cauză, de regulă, se vor comanda şi realiza pe măsură ce evoluează lucrările de construcţie. Proiectele de fabricaţie vor fi elaborate având la bază proiectul de execuţie şi nu presupun soluţii suplimentare. Exemple de lucrări ce necesită de obicei aceste proiecte de fabricaţie sunt faţadele cortină, confecţiile metalice. Nu trebuie confundat proiectul de fabricaţie cu detaliile de execuţie.

Reevaluare costuri de execuţie - opțional
Această misiune este una de management şi nu poate fi derulată decât în conjuncţie cu misiunea de asistenţă tehnică. În principal, se referă la licitarea de soluţii alternative la proiect, dar poate presupune şi căutarea şi identificarea potenţialelor direcţii de studiu.

Etapa de urmărire a comportării în timp a construcției

Supravegherea în timp a construcţiei - opțional
Supravegherea în timp se va face pe baza proiectului executat de către architect în etapa de proiectare şi, după caz, a proiectului Postexecutie. Această misiune va consta în verificarea comportării construcţiei în timp şi în emiterea de rapoarte cu privire la rezultatele verificărilor, precum şi în ceea ce priveşte recomandări de intervenţii, având în vedere deteriorarea anumitor elemente de construcţie sau chiar o performanţă sub parametri a clădirii.

Acordul proiectantului iniţial - opțional
Misiunea de a da un acord din partea proiectantului iniţial se poate impune fie datorită prevederilor legii sau având în vedere dorinţa Clientului şi faptul că se presupune că proiectantul iniţial are cele mai bune cunoştinţe despre clădirea în cauză. Acordul trebuie să menţioneze criteriile de evaluare şi, de asemenea, în cazul în care este necesar, recomandările cu privire la modificarea proiectului de intervenţie. Acordul proiectantului iniţial nu va ţine loc de proiect, expertiză tehnică sau verificare, conform legii. Acordul proiectantului iniţial nu va fi condiţionat de estetica intervenţiei propuse.

Mediatizare și marketing

Susţinerea proiectului - opțional
Susţinerea proiectului în faţa unor terţe părţi, altele decât foruri de avizare conform legii – investitori, media etc. Este vorba despre organizarea întâlnirilor, pregătirea de materiale specifice, precum şi feedback în urma prezentărilor în cauză.

Materiale marketing - opțional
Misiunea implică adaptări ale planurilor în conformitate cu cerinţele utilizatorului final sau conform cu parametrii de comercializare, precum şi măsurarea suprafeţelor în vederea comunicării acestora către potenţiali clienţi. De asemenea, anumite investiţii sau dorinţa anumitor clienţi presupune elaborarea de prezentări speciale (vizualizări 3D de mare definiţie, filme, broşuri de prezentare, planuri pentru comercializare cu grafică sugestivă etc). Prezentările speciale nu sunt incluse în misiunile obligatorii şi pot fi realizate la cerere, în oricare etapă de proiectare şi de mai multe ori pe parcursul proiectului. 
Ele nu trebuie confundate cu prezentările pe care arhitectul le construieşte pentru a-şi comunica soluţiile proiectate. Aceste prezentări sunt incluse în misiunile obligatorii, tehnica lor este la alegerea arhitectului în funcţie de stilul acestuia, sunt proprietatea arhitectului şi nu pot fi folosite în scop de comercializare decât cu acordul acestuia.

Lista specialiștilor, studiilor și verificărilor

Specialiști implicați

Structura de rezistenţă	________________________________________________________________

Proiecte pentru instalaţii interioare:

Instalaţii electrice de curenţi tari şi curenţi slabi	___________________________________________

Instalaţii termice şi de ventilaţie	__________________________________________________

Instalaţii sanitare	________________________________________________________

Instalații de distribuție interioară a gazelor naturale	___________________________________

Proiecte pentru instalaţii exterioare:

Instalaţii de distribuție a utilităţilor	__________________________________________________

Instalaţii de iluminat exterior	_________________________________________________________

Instalaţii de irigaţii	__________________________________________________________

Proiect de sistematizare verticală	_________________________________________________________

Studii necesare

Studiu geotehnic	_________________________________________________________________

Ridicare topografică	________________________________________________________________

Verficări proiect

În conformitate cu prevederile legii 10/1995 privind calitatea în construcții, Clientul comandă și plătește verificarea proiectelor la exigențele minime, stabilite cf.legii:

A: Rezistență mecanică şi stabilitate	_________________________________________________________

B: Securitate la incendiu		_________________________________________________________

C: Igienă, sănătate și mediu înconjurător	_________________________________________________________

D: Siguranță şi accesibilitate în exploatare	_________________________________________________________

E: Protecție împotriva zgomotului	_________________________________________________________

F: Economie de energie şi izolare termică	_________________________________________________________

G: Utilizare sustenabilă a resurselor naturale	_________________________________________________________

Lista documentelor puse la dispoziție de către Client

Documente privind imobilul

Acte de proprietate (extras CF la zi, copie act notarial de dobândire)

Studiile de teren: Planuri topo/cadastrale si studiu geotehnic.

Certificatul de Urbanism

Documente privind investiția

Elemente de tema (extrase publicatii, fotografii-sugestie)

___________________________

___________________________

Predarea proiectului

Procedura de predare

Arhitectul va înmâna Clientului Proiectul pe etape, de fiecare dată cu confirmare scrisă de primire, conform termenelor stabilite.

Arhitectul este obligat să predea Clientului Proiectul sau orice parte a acestuia care reprezintă un livrabil separat pe bază de proces-verbal de predare – primire însoțit de lista lucrărilor componente și de declarația scrisă a Arhitectului că sunt realizate conform prevederilor contractuale.

În cazul în care nu este livrată lucrarea completă menționată la alin. anterior, Arhitectul are obligația să completeze în cel mai scurt timp documentația, sub sancțiunea opririi de la plată a onorariului pentru documentația transmisă.

Procesul-verbal de predare – primire semnat de Client reprezintă pentru Arhitect confirmarea predării proiectului, dar nu și dovada verificării dacă proiectul este complet și corespunde din punct de vedere al calității.

Procesul-verbal de predare – primire semnat de Client  constituie pentru Arhitect baza pentru emiterea facturii parțiale pentru partea Proiectului predată.

Locul predării Proiectului este sediul Clientului, în afară de cazul în care Părțile stabilesc altfel.

Dacă Părțile nu stabilesc altfel, Proiectul va fi transmis Clientului sub formă îndosariată, în următoarele cantități:

proiectul de concept 						—  1 (un) exemplar

proiectul tehnic							—  2 (două) exemplare

documentația tehnică pentru obținerea autorizației de construire	—  2 (două) exemplare

detalii de execuție						—  1 (un) exemplar

alte lucrări                 			— ______ exemplare conform hotărârii Părților.

Termenele de predare

Părțile răspund integral pentru realizarea la termen a obligațiilor care constituie Obiectul Contractului, cu excepțiile de la cap. E.6.

Termenele privind realizarea livrabilelor Contractului sunt :

proiectul de concept 		—  xx (xxxxxxxxxxxxxxx) zile de la definitivarea soluției (confirmarea soluției de catre Client)

proiectul tehnic			—  xx (xxxxxxxxxxxxxx) zile de la confirmarea proiectului de concept

documentația tehnică pentru obținerea autorizației de construire	—  xx (xxxxxxxxxxxxxxx) zile de la confirmarea proiectului de concept

detalii de execuție		          —  pe parcursul lucrărilor de execuție, într-un ritm suficient pentru a crea front de lucru pe șantier.

alte lucrări                 		—  conform hotărârii Părților.

În cazul în care apar împrejurări obiective care împiedică Părțile să respecte termenele stabilite acestea sunt obligate să se notifice reciproc în scris, în cel mai scurt timp, cu indicarea motivului și a întârzierii estimate.

În absența notificării menționate mai sus referitoare la lucrările de proiectare, cu 7 (șapte) zile înainte de termenul de predare, Clientul poate asuma că termenul de predare va fi respectat. În cazul în care Arhitectul întârzie, Clientul are dreptul să calculeze penalități.

Schimbarea termenelor de realizare rezultată din întârzieri în lucrările de proiectare va fi notificată Clientului de fiecare dată în termen de 7 (șapte) zile.

Realizarea lucrărilor de proiectare se prelungește în mod automat cu o perioadă care nu depinde de Arhitect, dacă se prelungesc procedurile de obținere a acordurilor, avize, decizii oficiale, sau alte activităţi necesare pentru realizarea Contractului, precum şi în caz de modificări la reglementările existente în domeniul  construcţiilor. Arhitectul nu  răspunde pentru aceste întârzieri. Acest lucru nu-l va scuti pe Arhitect de obligaţia de a notifica Clientului întârzierea apărută, în conformitate cu prevederea de la alin. J.2.3.

În cazul întârzierilor despre care este vorba în alin. anterior, Arhitectul își majorează onorariul conform formulei:

Plata suplimentară  =  0,5 x F x (De/D)  
unde

F  =  Onorariul inițial pentru etapa de decontare aferentă, cf. Anexei 1

De =  nr. zile de prelungire

D  =  durata inițială a contractului în zile.

Prevederile al J.2.7 nu se aplică în cazul Suspendării contractului – Partea L – după trecerea a peste 30 zile de la data suspendării.

Sancțiuni pentru nerespectarea prevederilor contractuale

Părțile stabilesc, că prejudiciile generate ca urmare a nerealizării sau realizării necorespunzătoare a prevederilor contractuale sunt sancționate cu penalizări cu excepția prevederilor art. K.1.4.

Clientul va plăti penalizări Arhitectului pentru rezilierea Contractului din motive ce îi sunt imputabilede Clientului, în cuantum de 15 % (cincisprezece procente) din Onorariu. Plata penalizării de mai sus nu îl scutește pe Client de achitarea Onorariului pentru lucrările efectiv executate de Arhitect, pe baza stării de realizare (procentuală) a lucrărilor în raport cu Onorariul Contractual.

Clientul va plăti Arhitectului penalități pentru nelivrarea la timp a unei părți din Documentația necesară pentru realizarea Obiectului Contractului la care s-a obligat prin prezentul Contract, în cuantum de 0,1 % (o zecime de procent) din valoarea Onorariului Brut pentru fiecare zi, socotind de la data furnizării lucrărilor sau documentelor.

Dacă Clientul întârzie cu realizarea plăților mai mult de două luni, Arhitectul poate rezilia în parte sau total contractul. În acest caz se aplică prevederile de la art. K.1.2.

Arhitectul va plăti penalități Clientului dacă reziliază Contractul din motive ce îi sunt imputabile Arhitectului, în cuantum de   15 % (cincisprezece procente) din Onorariu.

Pentru întârziere în predarea diferitelor părți ale Obiectului Contractului, Arhitectul va datora Clientului penalități în cuantum de 0,1 % (o zecime de procent) din valoarea Onorariului cuvenit pentru respectiva etapă a proiectului pentru fiecare zi de întârziere, socotind de la data termenului stabilit contractual. Penalitățile cumulate nu pot depăși 5% din valoarea Onorariului cuvenit pentru respectiva etapă a proiectului.

Arhitectul va plăti penalități Clientului pentru întârzierea în înlăturarea deficiențelor diferitelor părți ale proiectului, în cuantum de 0,1 % (o zecime de procent) din valoarea Onorariului pentru etapa dată a proiectului, pentru fiecare zi de întârziere socotind de la data  stabilită de comun acord ca termen pentru înlăturarea deficiențelor. Penalitățile cumulate nu pot depăși 5% din valoarea Onorariului cuvenit pentru respectiva etapă a proiectului.

Dacă daunele suportate depășesc valoarea penalităților partea îndreptățită poate solicita penalități suplimentare. Dacă Arhitectul este cel obligat la plata penalităților, acestea se vor percepe din asigurarea de răspundere profesională a Arhitectului, în cadrul asigurării pentru buna execuție a contractului.

Părțile pot renunța în mod amiabil la perceperea de penalități.

Încetarea contractului

Încetarea de drept

Contractul încetează de drept odata cu indeplinirea sarcinilor de catre ambele parti, conform prezentului contract.

Rezilierea amiabilă

Părțile pot în orice moment să rezilieze Contractul pe cale amiabilă.

În cazul descris la alin. anterior, Arhitectului i se cuvine Onorariul pentru etapele de proiectare livrate și acceptate de către Client înainte de rezilierea Contractului.

Onorariul pentru lucrările de proiectare nefinalizate va fi calculat procentual cu stadiul de realizare a acestor lucrări.

Suspendarea contractului

Arhitectul poate suspenda prestațiile care rezultă din obiectul contractului, pe baza notificării Clientului cu cel puţin 7 (şapte) zile în avans, cu informaţii despre suspendarea intenționată şi motivele acesteia, în special în cazul în care Clientul este în întârziere cu plata onorariului sau cu alte sume, sau dacă Clientul nu îşi îndeplineşte obligaţiile stabilite prin prezentul contract.

După îndepărtarea cauzelor de suspendare de către Client Arhitectul își reia obligațiile în maxim 7 (şapte) zile .

În cazurile justificate (pentru motive importante), Clientul va avea dreptul de a suspenda contractul, cu condiţia ca anunţul de suspendare să îi fie comunicat Arhitectului cu cel puţin 7 (şapte) zile în avans.

În caz de suspendare a contractului pentru o perioadă mai mare de 30 (treizeci) zile Arhitectul va prezenta Clientului în termen de 15 (cincisprezece) zile o listă a lucrărilor efectuate şi a cheltuielilor suportate în legătură cu contractul și calculul onorariului cuvenit.

Obligaţiile Clientului descrise la art. L.3.2 vor fi îndeplinite nu mai târziu de 14 zile de la primirea procesului verbal de predare-primire și a facturii.

Oprirea realizării Contractului pentru o perioadă mai mare de 90 de zile sau nerealizarea de către Client a  plăților către Arhitect la termenul dat poate fi motiv pentru rezilierea de către Arhitect a contractului.

În cazul reînceperii contractului, Arhitectul nu este obligat să înceapă lucrările decât după plata sumelor cuvenite pentru munca deja efectuată.

Partea in culpa, careia i se datoreaza rezilierea, va fi obligata, ca pe langa penalitatile de intarziere prevazute in prezentul contract, sa achite si o despagubire de 20% din valoarea transei aferenta fazei sau etapei ce urma a fi executata.

Forța majoră

Forta majoră exonerează de raspundere partea care o invocă, cu condiția notificării situației de forță majoră în termen de 5 zile de la apariția acesteia.

Rezolvarea litigiilor

Litigiile de orice natură, decurgând din prezentul contract, vor fi soluționate pe cale amiabilă. În cazul în care soluționarea amiabilă nu este posibilă, litigiile pot fi soluționate prin intermediul organelor profesiei constituite potrivit Legii 184/2001, respectiv prin intermediul comisiilor disciplinare constituite la nivelul Ordinului Arhitecților din România sau de către instanțele de judecată pe raza de competență a cărora își are sediul Arhitectul (localitate sediu/punct de lucru).

Dispoziții finale

Toate modificarile si completarile la prezentul contract necesita pentru valabilitate forma scrisa, semnată de ambele părți. Această cerință poate fi înlăturată doar printr-un act scris.

Titlurile capitolelor și dispoziţiilor specifice ale prezentului contract nu vor afecta interpretarea lor.

Daca una sau mai multe dispozitii ale prezentului contract nu ar fi valabile, aceasta nu va afecta celelalte dispozitii contractuale. Dispozitiile nevalabile vor fi inlocuite cu acele dispozitii, care se apropie cel mai mult de sensul si in continutul lor de dispozitiile nevalabile, in special in ceea ce priveste efectele economice fata de parti. Aceeasi prevedere se aplica si in cazul lipsei unor dispozitii din contract.

Prezentul contract s-a încheiat astăzi, ………………., în …………………………….., în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Client ........................... prin .......................... Arhitect ........................... prin ..........................

# Footnotes

Sistemul de modele contractuale a fost elaborat și validat la acea dată (2006) de către arh. Doina Butică, arh. Cătălina Bocan, arh. Silvia Măldărescu, arh. Alexandru Panaitescu,prof. dr. arh. Vlad Gaivoronschi (vicepreședinteOAR și coordonatorul GL) și avocat Serghei Perju. Forma actuală (2018) a fost elaborată de către arh. Alexandru Găvozdea, amendată de către departamentul juridic al OAR și validată de către  Colegiul director al OAR.

Pentru programe sau misiuni acoperite de baza de date a SIC la momentul negocierii contractului.

Se recomandă introducerea tarifului cei mai ridicat al biroului Arhitectului, întrucât în această categorie trebuie încadrate serviciile cele mai complexe, cu un raport extrem de ridicat între valoarea pentru Client și timp efectiv alocat de Arhitect.

Se recomandă o valoare de 60%, în principal pentru a crește prețuirea timpului Arhitectului.

O valoare uzual acceptată este de 20km de la sediul Arhitectului. Condițiile de trafic (în special în situația Capitalei) pot însă influența semnificativ acest prag recomandat.

Tariful per km ar trebui compus din costul combustibilului, consumabilelor, mentenanței/reviziilor, reparațiilor curente, asigurării de răspundere civilă auto, asigurării Casco. Ordinul de mărime ar trebui să fie în medie echivalentul a 4-4,5 ori costul combustibilului per km, cu o dependență semnificativă în funcție de tipul vehiculului.

Se recomandă o valoare de 60%, în principal pentru a crește prețuirea timpului Arhitectului.

Dependent de negocierea dintre părți. Dat fiind faptul că prestația este de regulă una exclusivă, de realizare a unui serviciu unicat, spre deosebire de achiziționarea unor produse de stoc, termenul de plată trebuie să reflecte caracterul orientat spre client al prestației. Astfel se recomandă ca termenul de plată negociat să fie situat între 3 și 10 zile lucrătoare, cât mai scurt posibil.

Se recomandă limitarea numărului de variante de soluție elaborate în faza de concept. De regulă 3 variante sunt privite de ambele părți ca un număr echilibrat.

Semnarea de către părți a listei sintetice de parametri generali responsabilizează suplimentar semnatarii. Aceasta se recomandă a fi aplicată conștient, nu doar pe colțul paginii din contract (semnarea fiecărei pagini este de asemenea recomandată).

Semnarea de către părți a informațiilor generale sau de detaliu responsabilizează suplimentar semnatarii. Aceasta se recomandă a fi aplicată conștient, nu doar pe colțul paginii din contract (semnarea fiecărei pagini este de asemenea recomandată).

Se recomandă insistent păstrarea tuturor misiunilor în contract, cele care se convine că nu se vor ss vor rămâne reprezentate tăiat, pentru a marca decizia comună de a nu presta respectivele servicii.

Având în vedere frecvența cu care investițiile de construcții au nevoie de definirea sau detalierea condițiilor urbanistice, pentru cazul în care se preiau în contract și aceste prestații, au fost introduse etape și misiuni cf. practicii germane în domeniu, cu adaptări inerente. Astfel, este necesară realizarea corespondenței între numerotarea rezultată din structura contractului și numerotarea din documentul „Misiunile Arhitectului”, aprobat de CN al OAR.

Cantitățile indicate sunt recomandate și pot fi negociate, de preferință contra unei sume suplimentare.

Se recomandă valoarea de 0,5 din onorariul convenit, raportată la raportul dintre întarziere și timpul inițial preconizat, întrucât această situație poate bloca disponibilitatea Arhitectului pentru alte proiecte. Valoare de 0,5 (jumătate) reprezintă cuantumul echitabil în care părțile își împart riscul.

Cuantumul penalizării pentru rezilierea din motive personale poate fi, desigur negociat. Valoarea propusă este recomandată din experiențele anterioare.

Cuantumul penalizării pentru rezilierea din motive personale trebuie să fie echivalent, pentru păstrarea echilibrului contractual.

Se recomandă completarea asigurării obligatorii acoperită de OAR în baza cotizației, pentru creșterea plafonului de acoperire a daunelor în funcție de amploarea proiectelor și încărcarea biroului.