Nr. 3907/04.06.2010

- Organizator -

Directia de Sanatate Publica Hunedoara

- DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE -

ACHIZITIE PUBLICA DE LUCRARI

- LICITATIE PUBLICA DESCHISA-

Obiectul procedurii

elaborare proiect tehnic si executie lucrari de reparatii capitale la Spitalul Judetean de Urgenta Deva

CUPRINS

I. CONDIŢII DE DESFĂŞURARE A PROCEDURII DE ACHIZIŢIE

II.  FORMULARE, MODELE, ANEXE

DOCUMENTE DE INSCRIERE

F.1. Scrisoare de inaintare

F.2. Declaratie privind calitatea de participant la procedura

F.3. Formulare privind incadrarea in categoria IMM (conform L 346/2004)

F.4. Scrisoare de garantie bancara de participare

F.5. Imputernicire

DOCUMENTE DE CALIFICARE

F.6. Declaratie initiala privind indeplinirea cerintelor de calificare

F.7. Declaratie privind situatia personala a operatorului economic

F.8. Fisa informatii generale

F.9. Declaratie privind lista principalelor lucrari executate

F.10. Recomandare din partea beneficiarului

F.11. Declaratie privind persoanele responsabile cu executia lucrarilor

F.12. Lista cu personalul muncitor de specialitate

F.13. Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice

F.14. Declaratie privind respectarea conditiilor de munca si protectia muncii

F.15. Declaratie privind subcontractantii

F.16. Acord de asociere

F.17. Angajament tert sustinator financiar

F.18. Angajament  privind  sustinerea  tehnica  si  profesionala  a  ofertantului/grupului  de  operatori economici

F.19. Solicitare vizitare amplasament

ALTE DOCUMENTE

F.20. Solicitare clarificari

F.21. Scrisoare bancara de buna executie

F.22. Cerere de restituire a garantiei de participare

DOCUMENTE PROPUNERE TEHNICA

F.23. Grafic fizic si valoric de executie a lucrarii

F.24. FORMULAR PROPUNERE FINANCIARA

F.25 MODEL DE CONTRACT

DATA SI ORA LIMITA DE DEPUNERE A OFERTELOR: 22.07.2010 orele 1400

DATA SI ORA DESCHIDERII OFERTELOR: 23.07.2010 orele 1000

LOCUL DESCHIDERII OFERTELOR: Directia de Sanatate Publica Hunedoara, cu sediul in localitatea Deva, str. 22 Decembrie, nr. 58, judeţul Hunedoara

CONDITII DE DESFASURARE A PROCEDURII DE ACHIZITIE

Insuşirea condiţiilor din prezenta documentatie de atribuire, respectiv cea pentru elaborare proiect tehnic si executie lucrari de reparatii capitale la Spitalul Judetean de Urgenta Deva este obligatorie. Nerespectarea acestor condiţii poate conduce, după caz, la neacceptarea ofertei candidatului, neincheierea contractului sau rezilierea acestuia.

A. Reglementari legale in temeiul carora se deruleaza procedura de achizitie publica si contractul de lucrari

- O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, modificata;

- H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr. 34/2006, modificata;

- H.G. nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile;

- H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea continutului – cadru al documentatiei tehnico – economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investitii si lucrari de interventii;

- Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii;

- O.U.G. nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică;

- Regulamentul nr. 2151/2003 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2195/2002 al Parlamentului European si al Consiliului privind Vocabularul comun privind achizitiile publice (CPV);

- Legea nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata;

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare.

Calificarea contractului de achizitie publica ce urmeaza a fi atribuit ca si contract de LUCRARI s-a realizat in baza art. 4 din OUG 34/2006 care stipuleaza la alin. 1 « Contractul de lucrari este acel contract de achizitie publica care are ca obiect : [...] b) fie atat proiectarea, cat si executia de lucrari legate de una dintre activitatile cuprinse in anexa 1 sau atat proiectarea, cat si executia unei constructii » si la alin. 2 « In sensul prevederilor alin. (1), prin constructie se intelege rezultatul unui ansamblu de lucrari de constructii de cladiri sau lucrari de geniu civil, destinat sa indeplineasca prin el insusi o functie tehnica sau economica. »

B.  Condiţii tehnice si organizatorice

Oferta se va face in plic inchis, in doua exemplare, un exemplar original si un exemplar in copie, si se va depune cu scrisoare de inaintare la sediul autoritatii contractante, mai jos indicata.

Ofertantul trebuie sa sigileze originalul si copia în plicuri separate intermediare, marcând corespunzator plicurile “ORIGINAL” si respectiv, “COPIE”;

Plicurile intermediare se vor introduce într-un plic exterior, închis corespunzator si netransparent;

Acestea trebuie sa fie marcate cu denumirea si adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei fara a fi deschisa, în cazul în care oferta respectiva este considerata întârziata. Propunerea tehnica, propunerea financiara si documentele de calificare se vor introduce în plicuri interioare distincte, marcate corespunzator, în fiecare din plicurile intermediare.

Plicul exterior trebuie sa fie marcat numai cu adresa autoritatii contractante (nu va contine adresa ofertantului, alte semne distinctive sau elemente proprii de identificare) si cu inscriptia “A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA 23.07.2010, orele 1000“.

OFERTA

ORIGINAL

COPIE

Documente de calificare

Propunere tehnică

Propunere financiară

Documente de calificare

Propunere tehnică

Propunere financiară

Anexe plic exterior deyh6tu7t676y78y6o78ttyftyrtfrtyt

Scrisoarae de     v

Plicul va avea mentiunea: „Directia de Sanatate Publica Hunedoara, cu sediul in localitatea Deva, str. 22 Decembrie, nr. 58, judeţul Hunedoara -  pentru achizitia publica de lucrari avand ca obiect elaborare proiect tehnic si executie lucrari de reparatii capitale la Spitalul Judetean de Urgenta Deva.’’

Ofertantul are obligaţia de a anexa plicului exterior următoarele documente de inscriere:

1. Scrisoarea de înaintare a ofertei – (F. 1) - în original;

2. Declaratie privind calitatea de participant la procedura – (F. 2) - în original;

3. Dacă este cazul, documente care să ateste că operatorul economic este IMM (conform L nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, actualizată) – (F. 3) - în original;

4. Dovada constituirii garantiei de pariticipare (Scrisoare de garantie bancara – F. 4) sau orice alt gen de document, raportat la modalitatile de constituire a acesteia prevazute prin documentatia de atribuire – in fotocopie;

5. Împuternicirea scrisă, prin care reprezentantul operatorului economic este autorizat să reprezinte ofertantul la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică – (F. 5) – în original.

Nota: Împuternicirea va fi însoţită de o copie a actului de identitate a persoanei împuternicite.

Dacă plicul exterior dezvăluie identitatea ofertanţilor, autoritatea contractantă nu garantează anonimatul depunerii, insă acest fapt nu va constitui un motiv pentru respingerea ofertei. Dacă plicul exterior nu este marcat conform prevederilor de mai sus, autoritatea contractantă nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru rătăcirea ofertei.

După primirea ofertelor şi a documentelor care le insoţesc, Comisia de evaluare constituită conform prevederilor art. 71 din H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţii publice din O.U.G. nr. 34/2006, va proceda la deschiderea şi analiza ofertelor.

La şedinţa de deschidere a ofertelor, Comisia de evaluare va respecta următoarele etape:

1. examinează scrisorile de înaintare şi stabileşte eventualele oferte întârziate care provoacă excluderea de la procedură a ofertanţilor în cauză şi returnarea ofertelor depuse de aceştia fără a mai fi deschise;

2. exclude de la procedură acei ofertanţi care au depus oferte neînsoţite de dovada achitării garanţiei de participare sau cu garanţie necorespunzătoare (constituită prin instrumente de garantare cu o perioadă de valabilitate mai mică decat cea indicată, în cuantum mai mic decat cel solicitat sau în alta forma), inclusiv ofertele cu garantii de participare constituite in cuantum de 50% din valoarea precizata prin documentatia de atribuire (fara ca acestea sa fie insotite de dovada incadrarii ofertantului in categoria IMM, anexata plicului exterior).

În acest caz ofertele depuse de aceştia  vor fi restituite fără a mai fi deschise.

3. deschide plicul ce conţine documentele de calificare;

4. consemnează documentele de calificare;

5. deschide plicul ce conţine propunerea tehnică si consemneaza existenta acesteia;

6. deschide plicul ce conţine propunerea financiară si consemneaza valoarea acesteia.

Sedinţa de deschidere se finalizează printr-un proces-verbal în care se consemnează modul de desfăşurare a şedintei respective, aspectele formale constatate la deschiderea ofertelor şi elementele principale ale fiecărei oferte, consemnându-se totodată lista documentelor depuse de fiecare operator economic în parte în conformitate cu art. 33 alin. 4 din H.G. nr. 925/2006.

În cadrul unor şedinţe ulterioare şedinţei de deschidere a ofertelor se va proceda la:

- verificarea confomităţii ofertei sub aspectul îndeplinirii criteriilor de calificare;

- analiza propunerilor tehnice prezentate de ofertanţi din punctul de vedere al modului în care acestea corespund cerinţelor minime din prezenta documentaţie de atribuire;

- analiza propunerilor financiare;

- solicitarea de clarificări/completări, dacă este cazul;

- stabilirea ofertelor inacceptabile sau neconforme şi a motivelor care stau la baza încadrării respectivelor oferte în această categorie;

- stabilirea ofertelor admisibile;

- stabilirea ofertei caştigătoare.

În cazul unei oferte cu un pret neobisnuit de scăzut aşa cum este prevăzut la art. 361 din HG 925/2006, raportat la ceea ce urmeaza a fi executat, autoritatea contractantă are obligaţia de a solicita în scris ofertantului, înainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte, detalii şi precizări pe care le consideră semnificative cu privire la ofertă, precum şi de a verifica răspunsurile care justifică preţul respectiv. Se vor lua în considerare justificările primite de la ofertant, îndeosebi cele la care face referire art. 202, alin. 2 din O.U.G. nr. 34/2006, modificată.

În cazul în care justificările/informaţiile prezentate de ofertant nu sunt relevante pentru autoritatea contractantă, oferta operatorului economic, în temeiul art. 361 alin. 4 din HG nr. 925/2006 care prevede faptul că ”în cazul în care ofertantul nu prezinta informaţiile solicitate sau aceste informaţii nu pot justifica preţul aparent neobişnuit de scăzut, oferta intră sub incidenţa prevederilor art. 36 alin. 1 lit. f”, va fi declarată inacceptabilă.

C. Condiţii financiare si juridice

C.1. Garantia de participare

Garantia de participare se constituie in conformitate cu art. 85 si urm. din H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a O.U.G. nr. 34/2006, pana cel mai tarziu la deschiderea ofertelor, prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara (F.4) sau de o societate de asigurari sau prin ordin de plata, cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta. Valoarea garantiei de participare este de 1.600.000 lei. Garantia de participare va fi valabila 90 zile, respectiv pana la data de 20.10.2010.

Contul Directiei de Sanatate Publica Hunedoara in care se va depune garantia este RO22TREZ3665005XXX000106, deschis la Trezoreria Deva.

Note:

1. Ofertele însoţite de instrumente de garantare cu o perioadă de valabilitate mai mică decât cea indicată, în cuantum mai mic decât cel solicitat sau în altă formă, vor fi respinse în cadrul sedinţei de deschidere, cu raportare la art. 33 alin. 3 lit. b) din HG nr. 925/2006 care prevede că: „În cadrul şedinţei de deschidere nu este permisă respingerea niciunei oferte, cu excepţia celor care se încadrează într-una dintre următoarele situaţii: […] b) nu sunt însoţite de garanţia de participare în cuantumul, forma şi având perioada de valabilitate solicitate în documentaţia de atribuire”.

2. În cazul în care la procedura de achiziţie participă ofertanţi din categoria întreprinderilor mici şi mijlocii (făcând dovada în acest sens prin prezentarea documentelor prevăzute în Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările ulterioare), garanţia de participare se constituie în procent de 50% din cuantumul precizat.

Depunerea garanţiei de participare este obligatorie si constituie criteriu eliminatoriu. Garantia de participare are o perioada de valabilitate egala cu perioada de valabilitate a ofertei.

Pentru ofertele necastigatoare, garanţia de participare se restituie de catre autoritatea contractanta, dupa semnarea contractului de achizitie publica cu ofertantul a carui oferta a fost desemnata castigatoare, dar nu mai tarziu de 3 zile lucratoare de la data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei.

Ofertantul pierde suma constituita ca garantie de participare, atunci când se afla în oricare din urmatoarele situatii:

a. Isi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

b. Oferta sa fiind stabilita câstigatoare, nu constituie garantia de buna executie în perioada de valabilitate a ofertei;

c. Oferta sa fiind stabilita câstigatoare, refuza sa semneze contractul de achizitie publica, în perioada de valabilitate a ofertei (90 de zile, respectiv pana la data de 20.10.2010).

Garantia pentru participare, constituita de ofertantul a carui oferta a fost stabilita ca fiind câstigatoare, se returneaza în cel mult 3 zile lucratoare de la data constituirii garantiei de buna executie.

In cazul anularii procedurii, garantia de participare se va restitui dupa data expirarii perioadei de depunere a unei contestatii cu privire la aceasta decizie, dar nu mai tarziu de 3 zile lucratoare de la aceasta data.

Nota: Cu respectarea conditiilor mai sus enuntate, restituirea garanţiei de participare se va face în baza cererii depuse în original de către ofertant la sediul autorităţii contractante (F.22) cu precizarea valorii de restituit, a contului şi băncii ofertantului, precum şi a denumirii procedurii.

C.2. Garantia de buna executie

Garantia de buna executie se constituie în conditiile prevazute de art. 89 si 90 ale H.G. nr. 925/2006 si va reprezenta 5% din valoarea contractului fara TVA.

Notă: Operatorii economici care au calitatea dovedită de IMM pot beneficia, în conformitate cu art. 16 alin. 2 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, de reducerea cu 50% a valorii stabilită drept garanţie de bună executie.

Garantia de buna executie se poate constitui integral printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii (F.21) de o societate bancara sau de societate de asigurari care devine anexa la contract, in termen de maxim 3 zile de la ordinul de incepere a lucrarilor emis de catre achizitor sau partial prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante la o banca agreata de ambele parti. Suma initiala care se va depune de catre executant in contul deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din valoarea (fara TVA) ofertata de catre contractant pentru executia lucrarilor. Pe parcursul îndeplinirii contractului, autoritatea contractantă urmează să alimenteze acest cont prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite contractantului până la concurenţa sumei stabilite drept garanţie de bună execuţie în prezenta documentaţie de atribuire.

Potrivit prevederilor cuprinse la art. 92 alin. 4 lit. a si b din HG 925/2006 modificata, garantia se va restitui astfel:

- 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, daca pana la acea data Directia de Sanatate Publica Hunedoara nu a ridicat pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

- restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate, pe baza procesului verbal de receptie finala.

Conform art. 92. alin. 4 din HG 925/2006 procesele verbale de receptie finala pot fi intocmite si pentru parti din lucrare, daca acestea sunt distincte din punct de vedere fizic si functional.

C.3. Directia de Sanatate Publica Hunedoara accepta ajustarea pretului in conformitate cu art. 97 alin. 2 din HG 925/2006 în cazul apariţiei unor împrejurări care lezează interesele comerciale legitime ale părţilor şi care, în mod obiectiv, nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

Situatiile care pot determina ajustarea preţului contractului sunt următoarele:

a) modificări legislative, modificări ale normelor tehnice sau emiterea, de către autorităţile locale, a unor acte administrative, al căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului;

b) creşterea/diminuarea preţurilor elementelor constitutive ale ofertei care influenţează semnificativ costurile pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului;

Modul concret de ajustare a preţului contractului de achiziţie publică se va raporta la influenţa corectă pe care o exercită situaţia care justifică eventuala ajustare. Justificarea creşterii preţurilor resurselor se va realiza numai pe baza evoluţiei unor indici de preţ relevanţi, publicaţi de instituţii/organisme abilitate, cum ar fi indici de preţ publicaţi de Institutul Naţional de Statistică, indici bursieri, pe baza de note justificative sau in baza dispozitiilor de santier emise de catre dirigintele de santier si ulterior prin incheierea de acte aditionale la contract.

C.4. Sursa de finantare a contractului de achizitie publica de lucrari – 2.500.000 lei, cu TVA inclus (deschidere de finantare de la Ministerul Sanatatii – sume alocate aferent anului 2010 in bugetul DSP Hunedoara cap. 71.03. - Reparatii capitale la active fixe), restul sumelor urmand a fi asigurate de la:

- Ministerul Sanatatii prin transferuri in bugetul Directiei de Sanatate Publica Hunedoara in baza Proiectului de buget pe anii 2009 – 2014 (Cap. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE - Transferuri de Capital – Transferuri pentru reparatii capitale la spitale si CHELTUIELI DE CAPITAL – Reparatii capitale).

- alte surse atrase

Executia lucrarilor ce fac obiectul prezentei proceduri se va efectua in functie si sub rezerva alocarii/disponibilizarii/accesarii efective a sumelor necesare (in completarea celor asigurate ca deschidere de finantare) in baza ordinului de incepere/suspendare a lucrarilor emis de beneficiar potrivit surselor mai sus identificate, acest aspect fiind adus la cunostinta ofertantilor, neputand fi imputat ulterior autoritatii contractante.

D. Criterii de calificare si de selectie - documente solicitate:

Mentiuni:

1. Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare si selectie, ofertantul are dreptul (in temeiul art. 11 din HG 925/2006, modificata) sa prezinte initial doar o declaratie pe proprie raspundere (conform Formularului nr. 6), semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum sunt solicitate in prezenta documentatie. Declaratia va fi insotita de o anexa (conform Anexei la Formularul 6) in care ofertantul va mentiona succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte – inclusiv valorile (de ex. cifra de afaceri, numar de utilaje, personal tehnic de specialitate), indicarea precisa a contractelor similare prezentate, etc.

In cazul in care va uza de dreptul antementionat, ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, in cazul unei solicitari din partea autoritatii contractante, in termenul prevazut in continutul acesteia, care nu va putea fi mai mic de 3 zile lucratoare.

Ofertantul a carui oferta va fi declarata castigatoare, va prezenta nu mai tarziu de incheierea raportului procedurii certificatele/documentele prevazute pentru dovedirea indeplinirii cerintelor minime de calificare.

Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita documente doveditoare si de a desemna reprezentanti sa verifice, la autoritatile competente, veridicitatea documentelor si declaratiilor prezentate de ofertanti. Orice neconcordanta fata de documentele depuse in copie si de datele furnizate in declaratii atrage excluderea de la procedura.

2. Daca operatorul economic nu se prevaleaza de prevederile art. 11 din HG 925/2006, modificata depunand la data sedintei de deschidere a ofertelor documentele de calificare, in cazul in care documentatia depusa nu este completa (nu sunt prezentate toate documentele solicitate in vederea certificarii indeplinirii cerintelor de calificare) autoritatea contractanta va descalifica oferta depusa fara a mai solicita completari ale acesteia.

3. Toate înscrisurile/documentele depuse de către operatorii economici în vederea îndeplinirii criteriilor de calificare, în fotocopii, vor fi semnate/stampilate pentru conformitate cu originalul de către reprezentantul legal sau de către un imputernicit al acestuia, în acest din urmă caz, operatorul economic având obligaţia de a depune în cadrul documentelor de calificare, această imputernicire în original.

D.1. În cazul în care operatorul economic depune oferta pe cont propriu

Vor fi depuse toate documentele/actele necesare in vederea certificarii, de catre ofertant, a indeplinirii cerintelor/criteriilor de calificare impuse prin documentatia de atribuire.

D.2. În cazul subcontractării

În cazul în care ofertantul subcontractează anumite părţi din contract, va respecta art. 45 din OUG 34/2006, modificată, coroborat cu art. 11 alin. 7 din HG 925/2006 potrivit căruia: “autoritatea contractantă nu are dreptul de a impune îndeplinirea unor criterii de calificare pentru eventualii subcontractanţi, dar resursele materiale şi umane ale subcontractanţilor declaraţi se iau în considerare pentru partea lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit, dacă sunt prezentate documente relevante în acest sens” în sensul completării unei declaraţii pe proprie răspundere (F.15) privind proporţiile în care contractul de urmează să fie îndeplinit de către subcontractanţi şi specializarea acestora (dacă este cazul) – in original.

Autoritatea contractantă are obligaţia de a solicita ofertantului declarat caştigător prezentarea contractelor de subcontractare cu cei nominalizaţi în ofertă în maximum 3 zile de la data comunicării privind rezultatul procedurii, acestea constituind anexe la contractul de lucrari.

D.3. În cazul asocierii:

În orice situaţie de asociere a doi sau mai mulţi operatori economici (conform art. 44 din OUG 34/2006, modificată) ofertantul are obligaţia prezentării în cadrul documentelor de calificare,  acordului de asociere (F.16) în original sau copie legalizată, care trebuie să conţină cel puţin:

- lista tuturor asociaţilor;

- nominalizarea liderului de asociaţie;

- clauze privind răspunderea solidară a asociaţilor pentru îndeplinirea contractului;

- împuternicirea liderului asociaţiei in raport cu autoritatea contractanta, de a se obliga şi de a primi instrucţiuni de la şi în numele asociaţilor, individual şi colectiv;

- clauze prin care asociaţii sunt obligaţi să ramână în asociaţie pe întreaga durată a contractului, în situaţia în care oferta este declarată câştigătoare;

- asociatul care va răspunde de raporturile financiare instituite cu autoritatea contractantă (urmare a derulării contractului de lucrări).

Nota: Pentru a se putea prevala de prevederile art. 16 alin. 2 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării intreprinderilor mici şi mijlocii toţi membrii unei asociaţii vor avea obligaţia prezentării declaratiei privind încadrarea în categoria IMM.

În cazul asocierii, documentele de calificare vor fi depuse dupa cum urmează:

Criterii de calificare referitoare la situatia personală a ofertantului:

1. fişa informaţii generale va fi prezentată de fiecare asociat.

Cerinţa privind cifra de afaceri va fi indeplinită cumulativ. Daca este cazul, fiecare asociat va depune dovada privind încadrarea acestuia în categoria intreprinderilor mici şi mijlocii.

2. declaraţia privind situatia personala a operatorului economic va fi prezentată de fiecare asociat.

3. certificatul ce atestă achitarea obligaţiilor faţă de bugetul naţional consolidat şi bugetul asigurărilor sociale, emis de Agenţia Naţionala de Administrare fiscală, Direcţia Publică a Finanţelor locale va fi prezentat de fiecare asociat.

Cerinta inexistenţei datoriilor/debitelor se aplică fiecarui asociat.

4. certificatul ce atestă plata impozitelor şi taxelor locale emis de Autoritatea Publică Locală, valabil în ziua deschiderii ofertei va fi prezentat de fiecare asociat.

Cerinta inexistentei datoriilor/debitelor se aplică fiecarui asociat.

Criterii de calificare privind situaţia economico-financiară/tehnico-profesională:

5. certificatul constatator emis de ORC va fi prezentat de fiecare asociat.

Cerinţa autorizării obiectului de activitate va fi necesar a fi indeplinită de fiecare asociat.

Cerinta privitoare la domeniul autorizarii ofertantului va putea fi indeplinita numai in urmatoarele situatii: a) oferta se depune pe cont propriu, caz in care ofertantul va trebui sa faca dovada autorizarii tuturor codurilor CAEN mentionate in Fisa de date a achizitiei respectiv:

- codul CAEN 4120 (Rev. 2) 4521 (Rev. 1) – lucrari de constructie a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale;

- codul CAEN 7111 (Rev. 2) 7420 (Rev. 1) – activitati de arhitectura;

- codul CAEN 7112 (Rev. 2) 7420 (Rev. 1) – activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea.

b) oferta se depune in asociere, situatie in care:

- asociatul/asociatii care, potrivit acordului de asociere, vor indeplini obligatii aferente componentei de executie vor face dovada autorizarii codului CAEN 4120 (Rev. 2)

iar

- asociatul/asociatii care, potrivit acordului de asociere, vor indeplini obligatii aferente componentei de proiectare vor face dovada autorizarii codului CAEN 7111 (Rev. 2) si a codului CAEN 7112 (Rev. 2)

Cu raportare la prev. art. 11 alin. 7 din HG 925/2006, modificata nu va fi luat in considerare in vederea indeplinirii cerintei in discutie domeniul de autorizare al subcontractantului!!!

6. bilanţurile contabile pe anii 2008 si 2009 vizate/inregistrate de organele competente, vor fi prezentate de fiecare asociat.

7. balanţa contabila pe ultima lună încheiată (mai) va fi prezentată de fiecare asociat.

8. lista principalelor lucrări executate în ultimii 5 ani care va conţine valori, perioade şi locul execuţiei lucrărilor, modul de îndeplinire a obligaţiilor, beneficiari, va fi depusă de catre fiecare asociat in parte.

Evaluarea criteriului de calificare se va efectua cumulativ (prin luarea in considerare a tuturor lucrarilor similare executate de catre asociati).

Cerinţa minimală privind experienţa similară, va fi interpretată cumulativ.

9. declaratia privind persoanele responsabile pentru executia lucrarilor si lista cu personalul muncitor de specialitate, alocat pentru prezenta procedura de lucrari vor trebui depuse de catre fiecare asociat in parte.

Evaluarea criteriilor de calificare se va efectua cumulativ (prin luarea in considerare a tuturor resurselor de personal, angajat si/sau colaborator invocate de catre asociati).

10. declaraţia privind utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de lucrări va putea fi depusă de catre fiecare asociat in parte.

Evaluarea criteriului de calificare se va efectua cumulativ (prin luarea in considerare a tuturor resurselor tehnice invocate de catre asociati).

11. declaraţia privind respectarea condiţiilor de muncă şi securitate în muncă va fi prezentată de fiecare asociat în parte.

12. cerinta referitoare la licenta MS Office sau echivalent va putea fi indeplinita cumulativ;

13. certificatele de conformitate cu standardele ISO 9001, ISO 14001 şi OHSAS 18001 pentru un obiect de activitate cod CAEN 4120 (Rev. 2) – lucrari de constructie a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale si cod CAEN 4333 (Rev. 2) - lucrări de pardosire şi placare a pereţilor vor fi prezentate de asociatul caruia potrivit acordului de asociere ii revin obligatii aferente componentei de executie;

14. certificatele de conformitate cu standardele ISO 9001 si ISO 14001 pentru un obiect de activitate CAEN 7111 (Rev. 2) 7420 (Rev. 1) – activitati de arhitectura si 7112 (Rev. 2) 7420 (Rev. 1) vor fi prezentate de asociatul caruia potrivit acordului de asociere ii revin obligatii aferente componentei de proiectare.

Nota: În situaţia în care oferta asociaţiei este declarată câştigătoare, liderul asociaţiei va prezenta autorităţii contractante, până cel tarziu la data semnării contractului, dovada legalizării din punct de vedere formal a asocierii. Contractul de asociere va conţine clauze specifice referitoare la neîndeplinirea obligaţiilor asumate prin acesta (cu privire la penalităţi, daune interese, reziliere etc.). Neprezentarea acordului de asociere, legalizat, dupa declararea ofertei caştigătoare, atrage după sine nesemnarea contractului de lucrari cu ofertanţii asociaţi declaraţi caştigători.

D.4. În cazul susţinerii economice - financiare si/sau tehnico-profesionale

In cazul sustinerii economice si financiare asa cum este prevazuta la art. 186 si 190 din OUG nr. 34/2006, operatorul economic va indeplini conditiile prevazute la art. 111 din HG nr. 925/2006 modificata in sensul prezentarii acordului ferm de sustinere (F. 17, 18), raportat la natura sustinerii invocate.

Nota: Neprezentarea de catre operatorul economic a acordului de sustinere, la data depunerii ofertei,  atrage dupa sine descalificarea ofertei, fara posibilitatea prezentarii ulterioare a acestuia.

E. Cerinte tehnice

Elaborarea proiectului tehnic se va face in baza si cu respectarea cerintelor si precizarilor minimale cuprinse in studiul de fezabilitate/caietul de sarcini tehnic (continand tema de proiectare) pus la dispozitie gratuit de catre autoritatea contractanta si care poate fi ridicat, incepand cu data publicarii in SEAP a anuntului de participare, gratuit, de la sediul acesteia.

In adoptarea solutiilor functionale, ofertantii vor consulta prevederile din studiul de fezabilitate pus la dispozitie, dar pot propune orice solutie doresc, respectiv de comasare a sectiilor in cladirea principala, realocare in diferite cladiri existente in incinta sau in afara acesteia, etajari, extinderi etc.

Scopul principal este ca in suma ofertata sa fie modernizate cat mai multe sectii si servicii medicale. Capacitatea sectiilor medicale este prezentata in anexa la documentatia de atribuire.

Operatorii economici au obligatia de a prezenta fisele tehnice complete ale tuturor utilajelor si echipamentelor propuse in cadrul ofertei tehnice inclusiv certificarile si agrementele tehnice.

Totodata in continutul memoriului tehnic depus (pentru componenta de executie) operatorii economici vor avea obligatia de a cuprinde cantitatile de lucrari ce rezulta din documentatia tehnica si/sau din masuratorile facute in teren de catre acestia.

E.1. Prin elaborarea proiectului tehnic se va urmari:

- conturarea solutiei de proiectare in concordanta cu reglementarile legislative in vigoare;

- alegerea si specificarea solutiilor tehnice si a echipamentelor;

- evaluarea costului investitiei pe baza de indici sau preturi informative;

- intocmirea dosarului complet pentru obtinerea autorizatiilor necesare desfasurarii lucrarilor;

- obtinerea efectiva a autorizatiilor si acordurilor necesare in vederea executiei lucrarilor ce fac obiectul prezentei proceduri de achizitie publica;

- respectarea reglementarilor tehnice specifice, cu caracter obligatoriu, pe parcursul realizarii proiectului;

- introducerea în proiect a exigentelor minime necesare pentru atingerea parametrilor necesari punerii în functiune a obiectivului;

- stabilirea prin proiectare a fazelor de executie determinante.

Proiectantul va raspunde in termen de 1 zi la solicitarile autoritatii contractante cu privire la continutul proiectului tehnic intocmit si va prezenta un deviz general. Acesta va fi intocmit cu respectarea tuturor prevederilor legale incidente interne cat si a cerintelor/normativelor UE cu privire la serviciile de proiectare.

Proiectantul se obliga sa intocmeasca documentatia necesara in vederea obtinerii avizelor si acordurilor necesare. Toate taxele aferente obtinerii acestor avize şi acorduri, cât şi  taxele/costurile angajate cu verificarea de către verificatori autorizaţi a documentaţiilor tehnice vor fi suportate de catre achizitor.

E.2. Pentru executia lucrarilor, cerintele tehnice vor fi cele care vor rezulta din proiectul tehnic elaborat:

Executantul lucrarilor va avea posibilitatea de a achizitiona, cu raportare la datele cuprinse in Capitolul de procurare din Devizul general, principalele materiale necesare executiei lucrarilor ce fac obiectul prezentei proceduri. Contravaloarea acestor materiale va putea fi acoperita din sumele asigurate drept deschidere de finantare, in baza documentelor justificative prezentate de catre executant beneficiarului.

Pe toata durata de executie a lucrarilor pe santier, se vor respecta prevederile HG 300/2006 privind Programul de sanatate si securitate in munca pentru santierele temporare sau mobile.

Se aduce la cunostinta ofertantilor faptul ca lucrarile ce fac obiectul proceduri se vor executa cu raportare si conditionat de alocarea/disponibilizarea/accesarea efectiva a sumelor necesare (in completarea celor asigurate ca deschidere de finantare) potrivit surselor identificate la pct. C.4. din prezenta documentatie, acest aspect fiind adus la cunostinta ofertantilor, neputand fi imputat ulterior autoritatii contractante. In acest sens executantul va demara o noua etapa de executie doar in urma solicitarii exprese formulata de catre beneficiarul lucrarilor (data la care acesta dispune de sumele necesare in vederea derularii lucrarilor/efectuarii platii).

F. Precizari in legatura cu oferta

Oferta reprezinta angajamentul ferm al ofertantului si se depune cu scrisoare de inaintare in vederea participarii la procedura de achizitie. Ea este supusa clauzelor juridice si financiare inscrise in documentele ce o alcatuiesc.

Organizatorul are dreptul sa descalifice orice ofertant care nu indeplineste prin oferta prezentata, una sau mai multe cerinte din documentele elaborate si din instructiunile pentru ofertanti. Revocarea ofertei de catre solicitant, dupa declararea acestuia ca fiind castigator, atrage dupa sine pierderea garantiei de participare precum si, daca este cazul, plata de despagubiri in sarcina ofertantului, calculate raportat la valoarea prejudiciului cauzat.

Ofertantii trebuie sa suporte toate costurile aferente elaborarii si prezentarii ofertei precum si a documentelor care o insotesc, iar autoritatea contractanta nu va fi raspunzatoare pentru costurile respective. Durata de valabilitate a ofertei este de 90 zile, respectiv pana la data de 20.10.2010, inclusiv. Orice oferta valabila pentru o perioada mai mica decat cea indicata va fi respinsa de Comisia de evaluare ca fiind necorespunzatoare.

Oferta depusa de ofertant trebuie sa cuprinda:

1. Propunerea tehnica:

Ofertantul va elabora oferta cu raportare la pct. ,,E” din prezenta documentatie de atribuire.

Executantul are obligaţia de a prezenta în cadrul propunerii tehnice, un grafic detaliat (F.23), care va cuprinde urmatoarele aspecte:

a) grafic de prestare a serviciilor de proiectare care va cuprinde un termen de prestare de maxim 150 de zile de la comanda achizitorului.

Termenul de predare a proiectului tehnic nu va include termenul de aprobare/avizare a acestuia.

b) grafic de executie estimat pentru efectuarea lucrarilor

Termenul de executie a lucrarilor va fi cel rezultat din proiectul tehnic elaborat dar nu mai mare de 4 ani  de la ordinul de incepere a lucrarilor emis de catre achizitor.

Parte componenta a propunerii tehnice, ofertantii vor avea obligatia de a depune cate un memoriu tehnic atat cu privire la componenta de proiectare, cat si cu privire la componenta de executie, intocmite cu respectarea cerintelor si specificatiilor cuprinse in documentatia tehnica pusa la dispozitia acestora de catre achizitor.

Nota: In vederea elaborarii propunerii tehnice, la solicitarea potentialilor ofertanti, amplasamentul poate fi vizitat cu sprijinul autoritatii contractante, in urma unei solicitari scrise inaintata in prealabil acesteia (F.19).

Aceasta solicitare poate fi inaintata autoritatii contractante pana cel tarziu la data de 13.07.2010, orele 14.

2. Propunerea financiara:

Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel încât aceasta sa furnizeze toate informatiile solicitate cu privire la pret precum şi la alte conditii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de achizitie publica.

Oferta financiara va fi exprimata in lei, fara TVA (valoare ofertata cumulat pentru componenta de proiectare si pentru cea de executie). Pentru ofertele in alta moneda echivalenta va fi determinata la cursul valutar afisat de BNR in data de 09.06.2010.

Ofertantul trebuie sa prezinte formularul de oferta indicat in Sectiunea formulare (F.24).

Nota: In oferta financiara nu se va include costul aprobarii/avizarii proiectului tehnic, acestea fiind suportate de catre beneficiar. Demersurile integrale necesare aprobarii/avizarii insa urmeaza a fi efectuate de catre operatorul economic desemnat castigator.

G. Finalizarea procedurii

Deciziile cu privire la calificarea/selectia ofertantilor sau, dupa caz, cu privire la evaluarea ofertelor se adopta de catre comisia de evaluare in cadrul unor sedinte ulterioare sedintei de deschidere a ofertelor, in conformitate cu art. 33, alin. 6 din H.G. nr. 925/2006. In urma deschiderii ofertelor, comisia de evaluare va intocmi raportul procedurii de atribuire, urmand ca dupa 11 zile de la data transmiterii comunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii conform art. 205 din O.U.G. nr. 34/2006, sa se incheie contractul de lucrari, intre autoritatea contractanta – Directia de Sanatate Publica Hunedoara si executant - castigatorul confirmat in urma procedurii de achizitie.

Autoritatea contractantă nu are obligaţia de a respecta termenul menţionat în cazul în care operatorul economic a fost singurul ofertant la procedura de achiziţie publică. Orice ofertant la procedura de achizitie publica are dreptul, conform art. 255 din OUG 34/2006 sa conteste deciziile adoptate pe parcursul derularii procedurii de achizitie publica, in toate fazele procedurii de atribuire si impotriva oricarui act al autoritatii contractante.

Depunerea contestatiei se poate face:

a) pe cale administrativ-jurisdictionala, in termen de 10 zile de la data luării la cunoştinţă a actului contestat, conform art. 2562 din OUG 34/2006, organismul competent de soluţionare fiind  Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Bucureşti, cod 030084, e-mail: office@cnsc.ro, telefon: 021-3104641, fax: 021-3104642;

b) in justitie, in conditiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile ulterioare, organismul competent de solutionare fiind Tribunalul Hunedoara, strada 1 Decembrie, nr. 35, jud. Hunedoara, cod poştal: 330005, tara: Romania, telefon: 0254/211574, fax: 0254/216333, e-mail: lucian.denta@just.ro, nicolae.lupsa@just.ro.

Autoritatea contractanta are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului, in urmatoarele cazuri:

- autoritatea contractanta se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 86 alin. (2) lit. a), art. 102 alin (2) lit. a) sau art. 117 alin. (2) lit. a) din OUG 34/2006, modificata.

- au fost depuse numai oferte inacceptabile si/sau neconforme;

- nu a fost depusa nici o oferta sau au fost depuse oferte care, desi pot fi luate in considerare, nu pot fi comparate datorita modului neuniform de abordare a solutiilor tehnice si/sau financiare;

- abateri grave de la prevederile legislative au afectat procedura de atribuire sau este imposibila incheierea contractului.

H. Criteriul de evaluare a ofertei

Criteriul de atribuire: In acceptiunea art. 198 din OUG nr. 34/2006, modificata si republicata si, criteriul de evaluare a ofertei este „oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic”, respectiv cele mai bune conditii in care autoritatea contractanta poate duce la indeplinire obiectul procedurii de achizitie publica.

| Factor de evaluare | Pondere |
| --- | --- |
| 1. oferta financiara | 30% |
| 2. solutia tehnica propusa (pentru proiectare) | 35% |
| 3. solutia tehnica propusa (pentru executia lucrarilor) | 35% |

Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul:

1. Oferta financiara:

Punctajul se acorda astfel (intre 0 – 100 puncte):

- pentru cel mai scazut dintre preturile ofertate se acorda punctajul maxim alocat factorului de evaluare - 100 de puncte;

- pentru alt pret decat cel care a obtinut punctajul maxim acordat pentru acest factor, punctajul se va calcula astfel:

Pn = Pretmin/Pretn x Pctmax

unde Pn = punctajul ofertei care se evalueaza;

Pretmin = pretul cel mai mic dintre ofertele depuse;

Pretn = pretul ofertei care se evalueaza

2. Solutia  tehnica propusa (pentru proiectare)

Oferta tehnica: Σ (Pa; Pb; Pc; Pd) x 35%

Punctajul pentru factorul de evaluare se acorda astfel:

a) solutiile functionale propuse------------------------------------------------------------ 0 ÷ 30 puncte;

b) eficienta energetica a solutiilor propuse---------------------------------------------- 0 ÷ 20 puncte;

c) solutiile de executie sub exploatare---------------------------------------------------- 0 ÷ 20 puncte;

d) indicatorul de eficienta tehnico-economica------------------------------------------ 0 ÷ 30 puncte;

_________________________________________________________________________

TOTAL------------------------------------------------------------------------------------- 0 ÷ 100 puncte

Cerinte tehnice privind oferta tehnica pentru proiectare

A. Obiectivele proiectarii

Cu raportare la obiectivul principal al investitiei respectiv conformarea Spitalului de Judetean de Urgenta Deva la exigentele actuale privind autorizarea, ofertantii vor asigura urmatoarele:

1. analiza situatiei existente si stabilirea disfunctionalitatilor (starea tehnica a cladirilor, neasigurarea circuitelor medicale, nesigurarea tuturor spatiilor necesare functiunilor medicale, neasigurarea suprafetelor necesare desfasurarii activitatilor specifice, nesigurarea cu utilaje si aparatura,etc.).

Din aceasta analiza trebuie sa rezulte masurile ce se impun a fi luate pentru eliminarea disfunctionalitatilor pe fiecare activitate si compartiment functional (sectie sau serviciu medical) in parte.

2. stabilirea solutiilor arhitecturale care sa corespunda obiectivului propus de conformare a spitalului la normativele actuale.

3. asigurarea dotarii cu instalatii interioare functionale si tehnologice la nivelul exigentelor actuale stabilite de normative.

4. asigurarea necesarului de utilitati (apa, canalizare, energie termica, energie electrica, curenti slabi, fluide medicinale) in conformitatate cu rezultatele din solutiile propuse.

5. dotarea cu echipamente si utilaje la nivelul exigentelor actuale.

B. Continutul ofertei tehnice

In elaborarea propunerii tehnice se va tine cont de urmatoarele aspecte:

- concluziile rezultate din analiza situatiei existente

- cadrul  normativ existent in domeniul sanitar si al constructiilor civile.

In acest sens, propunerea tehnica va contine:

a) Tema de proiectare detaliata (baza a propunerii tehnice inaintata).

Tema de proiectare va fi inaintata beneficiarului in vederea avizarii acesteia, ulterior datei semnarii contractului cu ofertantul declarat castigator.

b) Memoriu tehnic in care vor fi prezentate urmatoarele aspecte:

- modul de alocare a fiecarei sectii si serviciu medical pe cladiri si nivele;

- componenta functionala a fiecarei sectii si serviciu medical prin enumerarea tuturor incaperilor cu precizarea suprafetelor utile;

- asigurarea circuitelor medicale cu precizarea traseelor circulatiei pe orizontala si verticala;

- descrierea sistemului structural cu precizarea elementelor de rezistenta (fundatii, pereti portanti, stalpi, grinzi, plansee, etc.) si calcule sumare de dimensionare;

- descrierea instalatiilor interioare pe tipuri de investitii si calcule sumare de dimensionare;

- descrierea lucrarilor exterioare (drumuri, alei, retele edilitare) si determinarea necesarului de utilitati;

In cadrul memoriului vor fi descrise lucrarile ce urmeaza a fi executate pe fiecare corp de cladire in parte, pe fiecare specialitate, structura de rezistenta, arhitectura, instalatii, lucrari exterioare, dotari. Memoriul va cuprinde solutii tehnologice de executie si materialele utilizate.

In stabilirea solutiilor propuse, ofertantii vor tine cont de concluziile expertizelor tehnice, a auditului energetic a prescriptiilor tehnice, a fiselor tehnice a materialelor utilizate, etc.

De asemenea in memoriul tehnic vor fi prezentate:

- tehnologiile de demolare, desfaceri, demontari, etc.;

- starea tehnica a lifturilor si masurile prevazute in oferta (reparatii inlocuiri, lifturi noi);

- starea tehnica a utilajelor din spalatorie si blocul alimentar si utilajele propuse spre achizitionare;

- eventuale solutii de consolidare a structurilor de rezistenta si de eliminare a umiditatii.

Anexat memoriului tehnic vor fi prezentate fise tehnice, agremente tehnice si oferte de pret pentru principalele materiale, dotari si utilaje prevazute in oferta.

c) Proiectul de organizare a executiei sub exploatare in care vor fi prevazute urmatoarele aspecte:

- descrierea fronturilor de lucru pe cladiri si etaje, astfel incat functionarea spitalului sa fie cat mai putin perturbata;

- prezentarea capacitatilor care se scot temporar din functiune (numar de paturi sau servicii medicale) si durata de executie pentru fiecare etapa in parte.

d) Planse pentru descriere a solutiilor adoptate:

- plan situatie SC 1: 500 cu prezentarea amplasarii constructiilor si a zonelor de protectie sanitara;

- planurile tuturor nivelurilor (pe cladiri) cu precizarea destinatiei incaperilor, suprafata utila, capacitatea in numar de paturi, etc. dimensiunile principale;

- planuri cu prezentarea circuitelor medicale;

- planuri cu amplasarea utilajelor si echipamentelor (centrala termica, bloc alimentar, spalatorie, sterilizare, farmacie, etc);

- detalii cu solutiile de izolare termica cu precizarea materialelor propuse.

e) Fisa de indicatori economici  care va cuprinde:

- suprafata construita desfasurata cuprinsa in operatiunile de reparatii si modernizari;

- suprafata construita desfasurata a eventualelor extinderi propuse;

- numarul total de paturi, pe fiecare sectie in parte care sunt cuprinse in operatiunile de modernizare;

- indicatorul de suprafata construita desfasurata/pat.

In suprafata construita desfasurata sunt cuprinse toate sectiile si serviciile medicale, mai putin centrala termica si spatiile administrative amplasate in cladiri independente.

In adoptarea solutiilor functionale, ofertantii vor consulta prevederile din studiul de fezabilitate, dar pot propune orice solutie doresc, respectiv de comasare a sectiilor in cladirea principala, realocare in diferite cladiri existente in incinta sau in afara acesteia, etajari, extinderi etc. Scopul principal este ca in suma ofertata sa fie modernizate cat mai multe sectii si servicii medicale. Capacitatea sectiilor medicale este prezentata in anexa la documentatia de atribuire.

Evaluarea acestui factor (pct. 2) se va realiza dupa cum urmeaza:

Pct. a - Solutiile functionale propuse – 30 puncte

Alocare punctaj

- tema de  proiectare – 0 - 10 puncte

- componenta functionala a fiecarei sectii si serviciu medical – 0 - 10 puncte

- calitatea materialelor de finisaj si instalatii propuse prin oferta – 0 - 10 puncte

Comisia de evaluare va analiza corespondenta temei de proiectare cu cerintele cuprinse in studiul de fezabilitate/caietul de sarcini tehnic pus la dispozitie de catre autoritatea contractanta si normele aplicabile in domeniu, viabilitatea propunerilor/componentelor functionale (pentru sectii si servicii medicale) in raport cu prevederile tehnice si fisele tehnice ale materialelor si modul in care acestea corespund functiunilor medicale.

Membrii Comisiei de Evaluare vor acorda pentru fiecare componenta (tema de proiectare, componenta functionala, calitate materiale) un anumit numar de puncte (intre 0 si 10).

Se vor acorda 0 puncte pentru cea mai slaba componenta ofertata si cate 10 puncte pentru cea mai buna componenta ofertata. In cazul valorilor intermediare se vor stabili punctaje prin interpolare.

Pentru fiecare ofertant se va realiza ulterior o medie aritmetica intre punctajele oferite de catre fiecare membru al Comisiei de Evaluare, aceasta constituind punctajul partial aferent acestui subpunct (pct. 2 lit. a)

Pct. b) - Eficienta energetica a solutiilor propuse – 20 puncte

Ofertantii vor prezenta pretul lucrarilor de izolare termica a cladirilor (termoizolarea peretilor, tamplariei exterioare, termoizolarea planseului de la ultimul nivel) in lei, fara TVA si economia de energie estimata (pe un an) pentru incalzirea spatiilor (element ce face obiectul evaluarii potrivit prezentului factor de evaluare) cu precizarea indicatorului:

Efe = Pret lucrari de izolare termica/Cost energie economisita pe an = X

Membrii Comisiei de Evaluare vor acorda un anumit numar de puncte (intre 0 si 20) in functie de eficienta energetica rezultata din solutia prezentata. Se vor acorda 0 puncte pentru valoarea (eficienta energetica rezultata) cea mai mica si 20 puncte pentru valoarea (eficienta energetica rezultata) cea mai mare. In cazul valorilor intermediare se vor stabili punctaje prin interpolare.

Pentru fiecare ofertant se va realiza ulterior o medie aritmetica intre punctajele oferite de catre fiecare membru al Comisiei de Evaluare, aceasta constituind punctajul partial aferent acestui subpunct (pct. 2 lit. b).

Pct. c) - Solutiile de executie sub exploatare – 20 puncte

Pentru indicarea capacitatilor scoase temporar din functiune (element ce face obiectul evaluarii potrivit prezentului factor de evaluare) ofertantii vor prezenta modul de organizare a lucrarilor cu precizarea indicatorului:

Nr. pat = numar paturi x zile calendaristice scoase din functiune = X

Comisia de evaluare va evalua, raportat la valoarea indicatorului precizat, solutiile de organizare a executiei pentru asigurarea functionarii spitalului in conditii cat mai bune.

Membrii Comisiei de Evaluare vor acorda un anumit numar de puncte (intre 0 si 20) in functie de viabilitatea solutiei de executie sub exploatare prezentata.

Se vor acorda 0 puncte pentru valoarea cea mai mare (de paturi) rezultata si 20 puncte pentru valoarea cea mai mica (de paturi) rezultata. In cazul valorilor intermediare se vor stabili punctaje prin interpolare.

Pentru fiecare ofertant se va realiza ulterior o medie aritmetica intre punctajele oferite de catre fiecare membru al Comisiei de Evaluare, aceasta constituind punctajul partial aferent acestui subpunct (pct. 2 lit. c).

Pct. d) - Indicatorul de eficienta tehnico-economica – 30 puncte

Ofertantii vor indica in vederea evaluarii urmatorii indicatori:

- numarul total de paturi implicat in procesul de modernizare a spitalului – 15 puncte

- mp/pat – 15 puncte

Membrii Comisiei de Evaluare vor acorda pentru fiecare componenta/idicator un anumit numar de puncte (intre 0 si 15) in functie de numarul total de paturi, mp/pat implicat in procesul de modernizare.

Se vor acorda 0 puncte pentru valoarea cea mai mica rezultata (de paturi respectiv de mp/pat) si cate 15 puncte pentru valoarea cea mai mare rezultata (de paturi respectiv de mp/pat).

In cazul valorilor intermediare se vor stabili punctaje prin interpolare.

Pentru fiecare ofertant se va realiza ulterior o medie aritmetica intre punctajele oferite de catre fiecare membru al Comisiei de Evaluare, aceasta constituind punctajul partial aferent acestui subpunct (pct. 2 lit. d).

3. Solutia tehnica propusa (pentru executia lucrarilor) - raportat la memoriul tehnic depus de ofertant conform cu solutia tehnica propusa/adoptata in vederea realizarii acestei componente

Oferta tehnica: Pn =Σ (PI ; PII) x 35 %

Punctajul pentru factorul de evaluare se acorda astfel:

I. Programul calitatii propus pentru executia lucrarilor (adaptat la specificul lucrarii)

a) prezentarea lucrarii ---------------------------------------------------------------------------- 10 puncte;

b) obiectivele calitatii----------------------------------------------------------------------------- 10 puncte;

c) documente de referinta------------------------------------------------------------------------ 10 puncte;

d) organizare, responsabilitati si atributii------------------------------------------------------ 10 puncte;

e) Plan de Control Calitate Verificari si Incercari-------------------------------------------- 10 puncte;

_________________________________________________________________________

Total                                                                                                                         50 puncte

In ceea ce priveste programul calitatii propus se vor avea in vedere in principal urmatoarele aspecte:

- descrierea lucrarilor de constructii si instalatii pe fiecare corp de cladire in parte, cu evidentierea tehnologiilor adoptate astfel ca pe parcursul executarii lucrarilor sa nu fie afectata semnificativ activitatea Spitalului Judetean de Urgenta;

- modul de asigurare a calitatii lucrarilor, pe fiecare obiectiv in parte, ca parte integranta a ofertei tehnice, in conformitate cu tehnologiile de executie;

- justificarea si explicitarea solutiilor adoptate cu documente de referinta;

- structura organizatorica a santierului, impartirea responsabilitatilor pe personalul cheie;

- Planul de control a calitatii pe faze de lucrari si specialitati si modalitatile concrete de urmarire in santier a programului;

- fazele de lucrari care presupun probe si modul de efectuare a acestora cu precizarea aparaturii din dotare.

Membrii Comisiei de Evaluare vor acorda pentru fiecare componenta (a – e) un anumit numar de puncte (intre 0 si 10) in functie de modul in care ofertantii au analizat si descris fiecare componenta in parte.

Se vor acorda 0 puncte pentru cea mai putin detaliata descriere si cate 10 puncte pentru cea mai ampla descriere.

In cazul situatiilor intermediare se vor stabili punctaje prin interpolare.

Pentru fiecare ofertant se va realiza ulterior o medie aritmetica intre punctajele oferite de catre fiecare membru al Comisiei de Evaluare, acesta constituind punctajul partial aferent acestui subpunct (pct. 3 I).

II. Programul de masuri pentru asigurarea sanatatii si securitatii muncii in timpul desfasurarii lucrarilor (adaptat la specificul lucrarii)

a) date introductive ---------------------------------------------------------------------------------5 puncte;

b) date de ordin administrativ-------------------------------------------------------------------- 5 puncte;

c) analiza proceselor tehnologice de executie------------------------------------------------- 10 puncte;

d) descrierea posturilor de munca si a zonelor de lucru------------------------------------ 10 puncte;

e) lucratorii din santier---------------------------------------------------------------------------- 10 puncte;

f) masuri generale de organizare a santierului------------------------------------------------ 10 puncte;

_________________________________________________________________________

Total                                                                                                                          50 puncte

In ceea ce priveste programul de masuri pentru asigurarea sanatatii si securitatii muncii in timpul desfasurarii lucrarilor propus se vor avea in vedere in principal urmatoarele aspecte:

- responsabilitatile in cadrul societatii, pe persoane si tipuri de activitati;

- modul in care au fost alese procedeele de executie cu tehnologii adaptate specificului santierului si care sa asigure un nivel ridicat de securitate a personalului de executie;

- descrierea modului de etapizare a lucrarii pe corpuri de cladire si nivele, a modului de stabilire a posturilor si zonelor de lucru;

- descrierea efectivelor de lucratori, pe meserii si pe locatii (cladire, etaj etc) aratandu-se numarul maxim de lucratori necesari si in ce etape;

- descrierea detaliata a modului de organizare a santierului, cu precizarea acceselor, circulatiilor pe orizontala si pe verticala, facilitatile de santier necesare si amplasarea acestora.

Se vor prezenta in acest sens planse cu organizarea santierului.

In toate aspectele precizate, se va avea in vedere faptul ca toate lucrarile se executa sub exploatare. Se vor face precizari a masurilor de asigurare a sanatatii si securitatii persoanelor (pacienti, personal medical, etc) care se afla in zona de lucru a santierului.

Membrii Comisiei de Evaluare vor acorda pentru fiecare componenta (a – f) un anumit numar de puncte (intre 0 si 5 sau 10) in functie de modul in care ofertantii au analizat si descris fiecare componenta in parte.

Se vor acorda 0 puncte pentru cea mai putin detaliata descriere si cate 5 sau 10 puncte pentru cea mai ampla descriere.

In cazul valorilor intermediare se vor stabili punctaje prin interpolare.

Pentru fiecare ofertant se va realiza ulterior o medie aritmetica intre punctajele oferite de catre fiecare membru al Comisiei de Evaluare, aceasta constituind punctajul partial aferent acestui subpunct (pct. 3 II).

Propunerea tehnica inaintata de catre ofertant va fi insotita in mod obligatoriu de agrementele tehnice corespunzatoare.

Punctajul total se va obtine prin aplicarea urmatoarei formule de calcul:

(Punctaj factor evaluare 1 x 30%) +

(Punctaj factor evaluare 2 x 35%) +

(Punctaj factor evaluare 3 x 35%) = PUNCTAJ TOTAL OBTINUT

Criteriul pe baza caruia se atribuie contractul de achizitie publica nu poate fi schimbat pe toata durata de aplicare a procedurii de atribuire a contractului respectiv.

I. Dreptul executantului de a solicita clarificari

Dupa obtinerea documentatiei de atribuire operatorul economic are dreptul sa solicite clarificari (F.20) despre elementele cuprinse in aceasta pana la data de 15.07.2010 orele 1400. Solicitarile vor fi transmise la sediul Directiei de Sanatate Publica Hunedoara din localitatea Deva, str. 22 Decembrie, nr. 58, judeţul Hunedoara.

Autoritatea contractanta are obligatia de a raspunde la orice clarificare solicitata intr-un interval de timp care nu trebuie sa depaseasca, de regula, 3 zile lucratoare de la solicitare dar nu mai târziu de 6 zile inainte de data limita de depunere a ofertei.

În cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util astfel încât autoritatea contractantă este în imposibilitate de a respecta termenul menţionat, acesta din urmă are totuşi obligaţia de a răspunde în măsura în care perioada necesară pentru elaborarea şi transmiterea răspunsului face posibilă primirea acestuia de către operatorii economici înainte de data limită de depunere a ofertelor.

Raspunsul la solicitarea de clarificari va fi transmis tuturor ofertantilor care au obtinut documentatia de atribuire, fara a se dezvalui identitatea celui care a solicitat respectivele clarificari. Comunicarile intre autoritatea contractanta si ofertanti se vor face in scris, sub forma de document inregistrat (la transmitere si primire) si confirmat de primire. Documentele pot fi transmise sub forma de scrisoare prin posta, fax.

DISPOZITII FINALE

Toate conditiile esentiale de executare a obligatiilor ce fac obiectul prezentei proceduri sunt detaliate in proiectul de contract propus de catre autoritatea contractanta si anexat prezentei documentatii de atibuire.

Continutul clauzelor cuprinse in proiectul de contract se considera asumate de catre ofertanti din momentul depunerii ofertei acestea nemaiputand fi modificate ci doar adaptate la continutul ofertei castigatoare.

Prezenta documentaţie de atribuire este anexă şi face parte integrantă din contractul de lucrari ce va fi încheiat cu ofertantul declarat căştigător.

NOTA: Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul ca in cazul in care pe parcursul derularii procedurii de achizitie publica intervin modificari in ceea ce priveste legislatia aplicabila in materia achizitiilor publice, sa aplice dispozitiile noii legi sub rezerva ca acestea sa nu contravina continutului/specificatiilor prezentei documentatii.

Nu se vor considera ca fiind contrare acele prevederi referitoare la termenele si etapizarea procesului de evaluare a oferetelor (termenele de solicitare a clarificarilor/de raspuns la clarificari, termenele de transmitere a comunicarilor privind rezultatul procedurii etc.) cat si prevederile privitoare la conditiile de formulare/solutionarea a contestatiilor.

Director Coordonator,				Director Coord. Adj. Financiar Contabil,

Dr. Stefan Dumitra	                                  	Ec. Monica Cinda