România

JUDEŢUL Constanţa

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI Constanţa

Nr.117065/15.09.2010

###### Documentaţie Descriptivă

Privind achiziţia serviciului elaborare documentaţie tehnică necesară accesări POR Axa 1 pentru proiectul: Îmbunătăţirea accesului în staţiunea Mamaia prin construirea unor pasarele pietonale

1. Date generale

  - Denumirea serviciului

Privind achiziţia serviciului elaborare documentaţie tehnică necesară accesări POR Axa 1 pentru proiectul: Îmbunătăţirea accesului în staţiunea Mamaia prin construirea unor pasarele pietonale

1.2. Autoritatea contractantă

Primăria Municipiului Constanţa

1.3. Finanţarea investiţiei

Finanţarea se va face cu surse din bugetul local şi din fonduri atrase, în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013 - Axa prioritară 1 –   Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere.

1.4. Amplasamentul lucrărilor pentru care se efectuează achiziţia serviciului elaborare documentaţie tehnică:

Municipiul Constanţa - Staţiunea Mamaia, Bulevardul Mamaia.

### 2. OBIECTUL SERVICIULUI

Prezenta documentaţie descriptivă se referă la achiziţia serviciului „Elaborare documentaţie tehnică necesară accesări POR Axa 1 pentru proiectul: Îmbunătăţirea accesului în staţiunea Mamaia prin construirea unor pasarele pietonale”, care are ca obiectiv întocmirea următoarelor documente avizate şi verificate conform legislaţiei în vigoare, după cum urmează:

- Studiu de fezabilitate;

- Documentaţii pentru obţinerea avizelor;

- Proiect Tehnic;

- Documentaţie pentru autorizarea lucrărilor de construire;

3. OBLIGATIILE prestatorului si beneficiarului:

3.1. Obligatiile prestatorului

Documentaţia tehnică se va întocmi în conformitate cu legislaţia în vigoare (H.G. 28/2008 şi Ordinul 863/2008), precum şi cu exigenţele Ghidului Solicitantului pentru Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli de creştere, Domeniul de intervenţie1.1. – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul Poli de creştere a Programului Operaţional Regional 2007 -2013 http://www.inforegio.ro/index.php?page=PUBLICATIONS_GUIDE_DOC,  în două faze, după cum urmează:

- Faza I – elaborare Studiu Fezabilitate inclusiv documentaţie pentru 	obţinerea avizelor -  30 zile; şi

- Faza II – elaborare Proiect Tehnic şi documentaţie pentru autorizarea 	lucrărilor de construire– 15 zile.

Cerinţele de proiectare pentru cele 5 pasarele:

- pasarelele vor avea o lăţime pentru circulaţia pietonală de minim 2.50 m

- elementele de gabarit în profil transversal vor respecta STAS 2924/91 Poduri de şoşea. Gabarite

- respectarea STAS 2924/91

- elementele structurii de rezistenţă se vor dimensiona corespunzător încărcărilor prevăzute în STAS 1545/89 si STAS 3221/1986 si tinand cont de faptul ca obiectivele vor fi amplasate in zona seismica de calcul E si perioada de colt Tc=0,7sec si coeficientul seismic KS=0,12, conform prescriptiilor normativului P 100/2006.

Prestatorul are obligaţia identificării amplasamentului celor 5 pasarele, în documentaţia întocmită, în funcţie de posibilităţile terenului, de capabilitatea realizării pasarelelor şi de valorile traficului pietonal estimat.

Pentru amplasarea pasarelelor se cere prezentarea unui plan de amplasament cu poziţionarea în imagini 3D a acestor pasarele pe fotografii din teren ale locaţiilor respective. Totodată se vor specifica modurile de acces şi de urcare/coborare ale pietonilor pe aceste pasarele.

Având în vedere că aceste pasarele sunt amplasate pe una din cele mai frecventate artere de circulaţie auto şi pietonala din România în sezonul estival selecţia se va face şi in functie de estetica propusă de ofertanti pentru aceste obiective.

Ofertanţii selectaţi în etapa I-a a dialogului competitiv vor prezenta pentru etapa a II-a 3 scenarii posibile de amplasare a celor 5 pasarele cu prezentarea factorilor ce au dus la alegerea scenariului propus.

3.2. Obligatiile beneficiarului:

Beneficiarul are obligatia să emită Ordinul de începere pentru serviciul de elaborare Studiu de Fezabilitate, inclusiv documentaţie pentru obţinerea avizelor (Faza I), precum şi ordinul de începere pentru elaborare elaborare Proiect Tehnic şi documentaţie pentru autorizarea lucrărilor de construire (Faza II), ce face obiectul prezentei documentaţii descriptive.

Beneficiarul va pune la dispoziţia prestatorului de servicii date şi informaţii  necesare pentru realizarea serviciului de elaborare documentaţie tehnică pentru obiectivul: „Îmbunătăţirea accesului în staţiunea Mamaia prin construirea unor pasarele pietonale” (plan de situaţie, extras din PUZ, etc) şi îl va sprijini în orice demers al său, realizat pentru întocmirea acesteia.

De asemenea are obligaţia să recepţioneze documentaţia primită şi să accepte plata acesteia.

4. MODUL DE ÎNTOCMIRE ŞI PREZENTARE A OFERTEI

Propunerea tehnică va conţine următoarele elemente:

a) Modalităţi de prezentare şi întocmire a documentaţiei tehnice pentru proiectul: „Îmbunătăţirea accesului în staţiunea Mamaia prin construirea unor pasarele pietonale”. Se vor evidenţia aspecte precum: deficienţele majore ale situaţiei actuale privind necesarul de dezvoltare al zonei;

b) Durata/Graficul de prestare a serviciului;

c) Stabilirea amplasamentului pasarelelor în funcţie de necesităţi;

d) Explicitarea elementelor stilizate ale fiecărei pasarele şi detaliile arhitecturale;

e) Concordanţa dintre temele arhitecturale şi zonele în care vor fi amplasate;

f) Materialele folosite pentru sublinierea semnificaţiei temei;

g) Realismul soluţiilor arhitecturale din punct de vedere al realizării tehnice a investiţiei;

h) Numărul de soluţii arhitecturale prezentate în format 3D. Vederile 3D (integrate în fotografii) trebuie să fie prezentate după cum urmează:

-Pe direcţie transversală faţă de pasarele

-Pe direcţie longitudinală faţă de pasarele

-Alte minim 3 vederi 3D de detaliu.

Propunerea financiară va fi prezentată în preţul la valoarea totală, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, care va fi evidenţiată distinct. Preţul de achiziţie, în lei, a serviciului este ferm pe toată durata contractului. Oferta totală va fi însoţită de o anexă care va cuprinde valoarea aferentă pentru fiecare etapă de proiectare, repectiv: Studiu de fezabilitate + Documentaţii pentru obţinerea avizelor şi Proiect Tehnic + Documentaţie pentru autorizarea lucrărilor de construire.

5. Procedura de atribuire:

5.1. Avand în vedere complexitatea deosebită a contractului ce urmează a fi realizat, fiind imposibilă definirea specificatiilor tehnice capabile să satisfacă necesităţile şi exigenţele Primăriei Municipiului Constanţa, procedura de atribuire va fi „Dialogul competitiv”.

5.2. Procedura Dialogului competitiv se va  realiza fără runde succesive/intermediare.

6. MODALITĂŢI DE PLATĂ

6.1. Plata se va face în două tranşe succesive, după cum urmează:

- tranşa I în baza Procesului verbal de recepţie a Studiului de Fezabilitate şi după aprobarea indicatorilor tehnico-economici prin Hotarâre a Consiliului Local;

- tranşa a II-a în baza Procesului Verbal de recepţie a Proiectului Tehnic şi a  documentaţiei pentru autorizarea lucrărilor de construire.

6.2. Decontarea serviciului de elaborare documentaţie tehnică se va face în 15 zile de la data înregistrării la beneficiar a facturilor emise de prestator, cu condiţia îndeplinirii de către prestator a cerinţelor precizate la punctul 6.1. din prezenta documentaţie descriptivă, precum şi a celorlalte obligaţii contractuale.

7. CRITERIUL DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI

Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achiziţie publică este „Oferta cea mai avantajoasă  din punct de vedere economic”.

8. VERIFICĂRI, RECEPŢII, GARANŢII, CONDIŢII  FINANCIARE

8.1. La predarea documentelor aferente fiecărei faze se încheie un Proces Verbal de predare-primire, semnat de către ambele părţi.

8.2. Prestatorul are obligatia ca, în termen de max. 13 zile de la predarea documentelor aferente fiecărei faze să completeze documentaţia cu elementele solicitate de beneficiar, dacă este cazul, fară plata suplimentară;

8.3. După completarea documentaţiei se va încheia un Proces Verbal de Recepţie, semnat de ambele parti;

8.4. Recepţia serviciului privind elaborarea documentaţiei tehnice se va semna fără obiecţiuni în condiţiile în care reprezentantul beneficiarului constată că au fost respectate obligaţiile prestatorului şi termenul stabilit, conform prezentei documentaţii descriptive. Recepţia şi verificarea serviciului se va face în prezenta prestatorului, la sediul beneficiarului.

8.5. Garantia  de bună execuţie  a contractului va fi de 5% din preţul contractului fără TVA şi se va constitui, la semnarea contractului, prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale;

8.6. Valoarea garanţiei de bună execuţie se va restitui după cum urmează:

- pentru faza I - Studiu de Fezabilitate şi Documentaţiile pentru obţinerea avizelor, în termen de 14 zile de la data predării şi aprobării indicatorilor tehnico-economici prin Hotărâre a Consiliului Local;

- pentru faza a II-a - Proiect Tehnic şi Documentaţie pentru autorizarea lucrărilor de construire, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor executate în baza proiectului respectiv.

8.7. În contractul de prestări servicii încheiat cu ofertantul selectat să presteze serviciul de elaborare documentaţie tehnică necesară accesării POR Axa 1 pentru proiectul: Îmbunătăţirea accesului în staţiunea Mamaia prin construirea unor pasarele pietonale, prin prezenta procedură de achiziţie publică va fi inserată o

clauză de penalitate/garanţie în favoarea Autorităţii Contractante, în sensul posibilităţii regresării acesteia către prestator pentru recuperarea, până la concurenţa eventualului prejudiciu cauzat de elaborarea defectuoasă şi neconformă, din culpa prestatorului, a documentaţiei tehnice.

9. DURATA DE PRESTARE A SERVICIULUI:

Termenul de prestare a serviciului de elaborare documentaţie tehnică este de maxim 45 de zile calendaristice începand de la data prevazută în Ordinul de începere pentru faza I până la încheierea Procesului verbal de recepţie pentru faza a II-a. In acest sens, nu se vor lua în calcul perioada de 13 zile prevazută pentru eventualele completări pentru fiecare fază în parte şi nici perioada cuprinsă între recepţia documentaţiei pentru Faza I (Studiu de Fezabilitate şi Documentatii pentru obtinerea avizelor) si aprobarea Studiului de Fezabilitate prin Hotărâre de Consiliu Local.