Aprobat,

DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE

Privind aplicarea procedurii de achizitie publica

LICITAŢIE DESCHISĂ

pentru atribuirea contractului de

servicii de proiectare si consultanta in managementul proiectului

pentru realizarea investiilor din cadrul proiectului

„REABILITARE,MODERNIZARE SI ECHIPARE IMOBIL MIHAI EMINESCU ŞI IMOBIL TIMONIERULUI ALE ACADEMIEI DE STUDII ECONOMICE BUCUREŞTI”,

Cod CPV:

- 71242000-6 Pregatire de proiecte şi proiectare, estimare a costurilor,

- 71356200-0 Servicii de asistenta tehnica,

- 79411000-8 Servicii generale de consultanta in management.

- 2010 -

Cuprins

Secţiunea I		– Fişa de date a achiziţiei

Secţiunea II	– Caietul de sarcini

Secţiunea III	– Formulare

Secţiunea IV	– Modelul de contract/Condiţii contractuale

FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI

I.a. AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

| Denumire: Academia de Studii Economice din Bucureşti Cod fiscal: 4433775 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Adresa: str. Piaţa Romană, nr. 6, sectorul 1, Bucureşti - C.P. 010374 |  |  |
| Localitate: Bucureşti | Cod poştal: 010374 | Ţara: România |
| Persoane de contact: ing.Julieta Stroe Ing. Mari Dugenik |  |  |
| E-mail: julietaafroditastroe@yahoo.com | Tel/Fax: 4021-319.19.81 |  |
| Adresa electronica a autorităţii contractante: www.ase.ro |  |  |

I.b.  PRINCIPALA ACTIVITATE A AUTORITĂŢII CONTRACTANTE: educaţie

Autoritatea contractantă NU achiziţionează în numele altei autorităţi contractante.

Alte informaţii şi / sau clarificări pot fi obţinute de la:

Direcţia Generală Economico - Administrativă a Academiei de Studii Economice din Bucureşti, Serviciul Tehnic, imobilul din strada Stanislas Cihoski nr. 5, etajul 3, biroul 5314, telefon 4021 - 319.19.00 / 4021 - 319.19.01, interior 300/270;tel/ fax: 4021 - 319.19.81 - Persoane de contact: ing.Julieta Stroe

Data şi ora limită de primire a solicitărilor de clarificare: 13.12.2010, orele 12,00.

Solicitările de clarificare se pot transmite / depune la adresa A.S.E. din Str. Stanislas Cihoski

nr. 5, sectorul 1, Bucureşti - camera 5404- şi prin fax la nr. 4021 - 319.19.81; 4021 - 319.20.21.

Data limită de transmitere a răspunsului la solicitările de clarificări: 16.12.2010, orele 12,00.

Modul de utilizare a căilor de atac – Soluţionarea contestaţiilor:

Conform Art. 255 - (1) din OUG  34 / 2006 cu modificarile si completarile aduse pana la data prezentei, “orice persoana care se considera vatamata într-un drept ori într-un interes legitim printr-un act al autoritatii contractante, prin încalcarea dispozitiilor legale în materia achizitiilor publice, poate solicita anularea actului, obligarea autoritatii contractante de a emite un act, recunoasterea dreptului pretins sau a interesului legitim pe cale administrativ-jurisdictionala sau în justitie”.

Contestaţiile: se depun la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, organism cu activitate administrativ-jurisdicţională care funcţionează pe lângă Guvernul Romaniei si care este localizat în str. Stavropoleos nr. 6, sectorul 3, Cod Postal 030084, Bucureşti, România - Certificat de Înregistrare Fiscala (CIF): 20329980, Tel.:+4021.310.46.41, Fax: +4021.310.46.42; e-mail: office@cnsc.ro

În vederea solutionarii contestatiilor pe cale administrativ-jurisdictionala, partea care se considera vatamata are dreptul sa se adreseze Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, cu respectarea prevederilor art. 2562, lit. a) si 270 – 271 din  OUG 34/2006.

I.c. SURSE DE FINANŢARE PRINCIPALE:

c.1. Fonduri ale unor proiecte / programe externe

Programul Operaţional Regional 2007-2013,

Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale,

Domeniul major de intervenţie 3.4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă.

c.2. Venituri proprii ASE

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1. DESCRIERE

II.1.1) Denumire contract: Achiziţie de servicii de proiectare si consultanta in managementul proiectului pentru realizarea investiilor din cadrul proiectului „REABILITARE ,MODERNIZARE SI ECHIPARE IMOBIL MIHAI EMINESCU ŞI IMOBIL TIMONIERULUI ALE ACADEMIEI DE STUDII ECONOMICE BUCUREŞTI”

II.1.2) Locurile de prestare şi Categoria serviciilor:

Principalul loc de prestare: ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI,

Piaţa Romană, nr.6, sector 1,

România, Regiunea de Dezvoltare Bucureşti Ilfov (BI), localitatea Bucureşti

- Imobil Mihai Eminescu – b-dul Dacia nr.41 , Bucuresti

- Imobil Timonierului – str. Timonierului nr.32, Bucuresti

Categoria serviciului 1.2 - servicii de arhitectură, servicii de inginerie specializată si servicii de inginerie integrată, servicii de proiectare peisagistică, servicii conexe de consultantă stiintifică si tehnică, servicii de testare si analize tehnice ;

Categoria serviciului 1.1 – servicii de consultanta pentru afaceri si management si servicii conexe;

Cod CPV:

- 71242000-6 Pregatire de proiecte şi proiectare, estimare a costurilor,

- 71356200-0 Servicii de asistenta tehnica,

- 79411000-8 Servicii generale de consultanta in management.

II.1.3) Procedura se finalizează prin: Contract de servicii

II.1.4) Durata contractului de achiziţie publică de servicii:

Durata contractului este de 48 luni de la semnarea contractului de achizitie de catre ultima parte contractanta şi constituirea garantiei de buna executie pina la sfarsitul proiectului, cu posibilitatea modificarii prin acte aditionale a duratei contractului in functie de perioada de executie, de evaluare a proiectului sau de alti factori care ar putea sa influenteze procesul de implementare;

II.1.5) NU se acceptă oferte alternative.

II.2. CANTITATEA SAU SCOPUL CONTRACTULUI

II.2.1) Scopul contractului de achiziţie publică de servicii: conform Caietului de sarcini

a) Servicii de proiectare si asistenta tehnica in cadrul proiectului:

- Elaborarea proiectului tehnic (PTH, DDE, CS);

- Elaborarea Proiectului de autorizarea executarii lucrarilor de construire- PAC;

- Elaborarea Proiectului de autorizare a executarii organizarii lucrarilor-POE;

- Elaborare studii tehnice devieri retele (dupa caz);

- Elaborare documentatii pentru obtinerea avizelor si acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism;

- Elaborare Documentatie economica (devize, liste de cantitati etc.) in conformitate cu legislatia in vigoare;

- Asistenta in formularea raspunsurilor la solicitarile de clarificari si/sau completari ale documentatiei de proiectare, primite din partea ADR-BI  Ag de Dezv Reg Bucuresti ilfov (Organism Intermediar pentru POR 2007-2013);

- Asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul executiei lucrarilor;

- Asistenta tehnica din partea proiectantului pentru intocmirea documentatiilor de atribuire lucrari de executie;

b) Servicii de consultanţă în managementul proiectului incadrul proiectului în mod continuu şi flexibil în funcţie de necesarul impus de derularea proiectului:

- Asistenţă acordată ASE Bucureşti pe întreaga perioadă de implementare a  proiectului;

- Asistenţă acordată ASE Bucureşti pentru realizarea achiziţiilor publice prevăzute în proiect;

- Asistenţă acordată ASE Bucureşti în relaţia cu instituţiile administraţiei publice centrale şi locale;

- Asistenţă acordată ASE în relaţia cu Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional;

- Asistenţă acordată ASE Bucureşti în relaţia cu subcontractanţii.

II.2.2) Opţiuni: (daca exista)

II.3. CONDIŢII SPECIFICE CONTRACTULUI

II.3.1) Alte condiţii particulare referitoare la contract (după caz).

a) Contractul NU este rezervat atelierelor protejate.

b) Alte condiţii: NU

III. PROCEDURA

III.1. PROCEDURA SELECTATĂ: LICITAŢIE DESCHISĂ

III.2. LEGISLAŢIA APLICATĂ:

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind achiziţiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 15.05.2006, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 337/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 20.07.2006.

- Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 privind aprobarea normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind achiziţiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 20.07.2006, aprobată cu modificări şi completări, prin Hotărârea nr. 1337/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 817 din 04.10.2006.

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2007, O.U.G. nr. 143/2008 publicată în MOF nr. 805 din 02/12/2008, O.U.G. nr. 228/2008 publicată în MOF nr. 3 din 05/01/2009, O.U.G. nr. 19/2009 publicată în MOF nr. 156 din 12/03/2009, pentru modificarea şi completarea O.U.G. 34/2006.

- Hotărârea nr.198/2008, din 27.02.2008, pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publica prin mijloace electronice din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contactelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune

- Ordonanţa de urgenţă nr. 143/2008, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune delucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

- Ordonanţa de urgenţă nr. 228/2008, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în MOF, Partea I, nr. 3 din 05/01/2009

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19 din 7 martie 2009 privind unele măsuri în domeniul legislaţiei referitoare la achiziţiile publice, publicată în MOF nr. 156 din 12/03/2009

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 72 din 17 iunie 2009, pentru modificarea si completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, publicată în: MOF Nr. 426 din 23/06/2009

- Ordinul M.F. nr. 2281 din 07/07/2009 pentru aplicarea prevederilor art. 36 din OUG 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

- Hotărârea Guvernului nr. 834 / 2009, privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 925 / 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34 / 2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii (publicată în Monitorul Oficial Nr. 515 din 27 iulie 2009).

- Legea nr. 337/17.07.2006 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, publicata in Monitorul Oficial nr. 625/20.07.2006.

- Volum I si II al Manualului Operational pentru Atribuirea Contractelor de Achizitie Publica lansat de catre A.N.R.M.A.P.

- Legea Învăţământului nr. 84/1995, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606/10.12.1999.

- Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, publicata in Monitorul Oficial nr. 597/2002.

- Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 1792/2002, pentru aprobarea Normelor Metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutii lor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, publicat in Monitorul Oficial nr. 37/2003.

- Legea nr. 210/04.07.2005 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind  Codul de procedură fiscală; Publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 580/05.07.2005.

- Hotararea Guvernului nr. 782/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor publicata in Monitorul Oficial nr. 553/27.06.2006.

- Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, publicata in Monitorul Oficial nr. 1154/07.12.2004.

- Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii publicată în Monitorul Oficial nr. 681 din 29 iulie 2004.

- Ordonanta nr. 27 din 26/01/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii.

- Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 - Legea securităţii şi sănătăţii în muncă.

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii cu modificările şi completarile ulterioare.

- Legea nr. 50/1991 din 29.07.1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, aprobată , modificată şi completată.

- Hotărârea de guvern nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de stat al calităţii în construcţii.

- Horărârea nr. 28/2008 din 09.01.2008 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico – economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.

- Ordonanţa de urgenţă nr. 18/2009 din 04.03.2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, publicată în M.O., Partea I. nr. 155/12.03.2009

- Ordinul MDLPL 185/ 18.02.2008 pentru aprobare categoriilor cheltuielilor eligibile

- Hotararea de guvern nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate  in cadrul operatiunilor financiare.

IV. CRITERII DE CALIFICARE ŞI SELECŢIE

NOTĂ:	1. Ofertantul va examina cu atentie si va respecta toate instructiunile, formularele, conditiile, precum si specificatiile Documentatiei de atribuire. Imposibilitatea de a furniza toate informatiile sau documentele prevazute de documentatia de atribuire are ca efect respingerea ofertei.

Prin depunerea unei oferte, Ofertantul accepta in totalitate si fara restrictii conditiile prezentei documentatii de atribuire ca baza unica de desfasurare a acestei proceduri, indiferent de propriile sale conditii de vanzare, la care renunta prin depunerea ofertei. Orice rezerve incluse in oferta duc la respingerea ofertei.

Ofertantii poarta exclusiv raspunderea pentru examinarea cu atentia corespunzatoare a documentatiei de atribuire, inclusiv orice modificare a documentatiei emisa in timpul perioadei de pregatire a ofertei, precum si pentru obtinerea tuturor informatiilor necesare cu privire la orice fel de conditii si obligatii care pot afecta in vreun fel suma sau natura ofertei sau executia contractului.

In plus, prin trimiterea ofertelor, se considera ca ofertantii au luat la cunostinta de toate legile, actele si reglamentarile relevante din Romania, care pot afecta in orice fel operatiunile sau activitatile ce sunt subiect al acestei proceduri de atribuire si a contractului ce rezulta din aceasta.

2. Se solicită ofertantilor îndeplinirea criteriilor de calificare în condiţiile prevederilor Art. 11 din HG 925 / 2006 (modificata si completata prin HG 834 / 2009), privind Normele de aplicare a OUG34 / 2006. Documentele solicitate pentru confirmarea indeplinirii criteriilor de calificare sunt următoarele:

| IV.1. SITUAŢIA PERSONALĂ A OFERTANTULUI: În cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste formulare si documente |  |
| --- | --- |
| 1. Declaraţie privind eligibilitatea | Cerinţă obligatorie: - Completarea formularului nr. 12A. din sectiunea III - Formulare - Prezentarea Cazierului fiscal – conform H.G. 31/2003 (în original) care să ateste inexistenţa de obligaţii bugetare restante, emis cu cel mult 15 zile înaintea datei limită de depunere a ofertelor |
| 2. Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute de articolul 181 din OUG34/2006 | Cerinţă obligatorie: - Completarea formularului nr. 12B. din sectiunea III - Formulare - Pentru confirmarea privind plata taxelor şi impozitelor la bugetul general consolidate oferantii vor prezenta: - Certificatul privind plata obligatiilor la bugetul de stat si a contributiilor la bugetul asigurarilor sociale: asigurari sociale de stat; somaj; asigurari de sanatate – original sau copie legalizata. - Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale – original sau copie legalizata. NOTA: In cazul in care operatorul economic a incheiat o conventie de esalonare a platilor obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor la bugetul de stat, se vor prezenta toate ordinele de plata doveditoare privind indeplinirea la zi a obligatiilor de plata conform graficului de esalonare (original sau copie legalizata) |
| 3. Declaraţie privind calitatea de participant la procedură | Cerinţă obligatorie: Completarea formularului nr. 12C. din sectiunea III - Formulare |

| IV.2. CAPACITATEA DE EXERCITARE A ACTIVITĂŢII PROFESIONALE (ÎNREGISTRARE): În cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste formulare si documente |  |
| --- | --- |
| A. Pentru persoane juridice române - cerinta obligatorie: | Cerinţă obligatorie: - Actul constitutiv actualizat de înfiinţare – în copie (semnata si stampilata de reprezentantul legal, cu mentiunea „conform cu originalul”). - Certificat de inmatriculare (CIF inclus) emis de Oficiul Registrului Comerţului – în copie (semnata si stampilata de reprezentantul legal, cu mentiunea „conform cu originalul”). - Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului, eliberat cu cel mult 30 de zile înainte de data deschiderii ofertelor inclusiv. Certificatul trebuie să fie valabil, în original sau în copie legalizată, din care sa rezulte urmatoarele: - obiectul de activitate al ofertantului corespunde cu cel in al carui domeniu este obiectul contractului - nu sunt inscrise mentiuni cu privire la aplicarea legii nr. 85/2006, privind procedura insolventei, sau ca societatea se afla in incapacitate de plata. - Istoricul litigiilor. Ofertantul trebuie sa prezinte o Declaratie privind istoricul litigiilor conform formularului nr. 3 din din sectiunea III - Formulare, pentru a dovedi absenta unui istoric consistent al hotararilor impotriva ofertanului, precum si absenţa vre unui litigiu nerezolvat care poate afecta abilitatea ofertantului de a executa contractul. NOTA: Ofertanţii care au litigii (procese pierdute, intarzieri de prestari de servicii, sanctionari, contracte neexecutate) cu Autoritati/Institutii plublice vor fi descalificaţi |
| B. Pentru persoane juridice străine - cerinta obligatorie: | Cerinta obligatorie: Toate documentele eliberate de organele abilitate din tara de origine, cu funcţie echivalentă celor solicitate la subcap. IV.2) - pct. A de mai sus – în copie legalizată NOTA: Documentul va fi, în mod obligatoriu, tradus în limba română la un Birou de traduceri autorizat în efectuarea de traduceri de documente legale şi va fi legalizat la un Notar public din România. |

| IV.3. SITUAŢIA ECONOMICO-FINANCIARĂ: in cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste formulare si documente iar conditia privind realizarea cifrei de afaceri medii anuale pe ultimii 3 ani va fi demonstrata prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asociatiei. |  |
| --- | --- |
| 1. Bilanţuri contabile | Cerinţă obligatorie: - Bilanţurile contabile prescurtate, la data de 31/12/2007 şi 31/12/2008 şi bilanţul contabil integral la data de 31/12/2009, vizate şi înregistrate de organele competente, în fotocopie (semnata si stampilata de reprezentantul legal, cu mentiunea „conform cu originalul”). NOTĂ: În condiţiile respectării prevederilor art. 185 alin. (2) din OUG 34/2006, operatorii economici au dreptul de a-şi demonstra situaţia economică şi financiară şi prin prezentarea altor documente pe care autoritatea contractantă le poate considera edificatoare, în măsura în care acestea reflectă o imagine fidelă a situaţiei economice şi financiare a respectivilor ofertanţi. |
| 2. Informaţii privind cifra de afaceri / Fişa de informaţii generale | Cerinţă obligatorie: - Se va completa formularul nr. 2 din sectiunea III – Formulare prin care ofertantul va demonstra realizarea unei cifre medii anuale de afaceri pe ultimii trei ani (2007; 2008 şi 2009), egală sau mai mare decât: 4.000.000 RON Valorile vor fi exprimate in lei, la cursul lei/euro mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv, dupa cum urmeaza: Anul 2007: 1 euro = 3,3373 lei; Anul 2008: 1 euro = 3,6872 lei; Anul 2009: 1 euro = 4,2373 lei Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat Euro sau Lei vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre Banca Nationala a tarii respective in care s-a facut inregistrarea si va specifica ratele utilizate in oferta depusa. - Se va completa formularul nr. 4 din sectiunea III – Formulare prin care ofertantul va prezenta informatii cu privire la obligatiile contractuale in derulare fata de alti beneficiari. NOTA: 1. Valoarea cifrei medii anuale de afaceri, solicitate pentru dovedirea situatiei economico-financiare s-a determina conform prevederilor art. 9, lit. b) din HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare). 2. I.M.M.–urile beneficiază de reduceri cu 50% pentru criteriul legat de cifra de afaceri, în conformitate cu prevederile art. 16 – (2) din Legea nr. 346/2004, dar numai cu condiţia de a prezenta, autorităţii contractante o declaraţie tip, dată pe propria răspundere, semnată şi ştampilată de către conducătorul firmei, cu privire la încadrarea în această categorie, conform formularului IMM din sectiunea III - Formulare |
| 3. Dovedirea capacităţii economico-financiare de către ofertanţii persoane juridice sau fizice independente (autorizate) se poate realiza şi în modurile prevăzute la art. 186 – alin. (1), (2) şi (3) din OUG 34/2006 (susţinere dovedită autentificată notarial sau ofertă comună) – cu condiţia prezentării documentelor edificatoare aferente. Terti sustinatori: In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele financiare invocate. În acest sens Ofertantul va prezenta Angajamentul ferm tert sustinator completat conform formularului nr. 5. din sectiunea III - Formulare Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform art. 180 din OUG34/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare, prezentand in acest sens Formularul nr. 12A din sectiunea III – Formulare completat. |  |

| IV.4. CAPACITATEA TEHNICĂ ŞI / SAU PROFESIONALĂ: (in cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste formulare si documente iar cerintele minime vor fi demonstrate prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asociatiei.) |  |
| --- | --- |
| 1. Lista principalelor prestări de servicii proiectare | Cerinţă obligatorie: Se va completa formularul nr. 12E. din sectiunea III – Formulare. Lista principalelor prestari de servicii in ultimii 3 ani, ce au avut ca obiect servicii de proiectare, continând numele/titlul contractelor, valoarea finală certificată a acestora, sursa de finantare, perioada de prestare a serviciului, beneficiari, indiferent dacă acestia din urmă sunt autorităti contractante sau clienti privati, cota (%) de participare a ofertantului din valoarea contractului, precum si o descriere a serviciilor care fac obiectul contractelor respective. Cerinta minima: Experienta similara va fi demonstrata prin cel putin 3 contracte prestate finalizate în ultimii 3 ani având ca obiect servicii de elaborare proiect tehnic (elaborarea, proiectului tehnic, a detaliilor de executie, caietelor de sarcini pentru executia lucrărilor, proiectul pentru obtinerea autorizatiei de construire si a documentatiilor pentru obtinerea avizelor si acordurilor si proiectului pentru organizarea de santier) pentru cladiri de interes public şi privat care: - au o valoare cumulata de minim 1.000.000 lei fara TVA. - Cel putin unul din cele 3 contracte au ca obiect elaborarea proiectului tehnic pentru consolidare de cladiri prin solutia de consolidare cu echipamente de disipare a energiei seismice (amortizori si/sau izolatori seismici) faza de proiectare PTh+DE. - Cel putin unul din cele 3 contracte prezentate trebuie sa aiba ca obiect elaborarea proiectului tehnic pentru consolidare, refunctionalizare, extindere cladiri existente cu functiune didactica Pentru demonstrarea celor mentionate mai sus ofertantul va prezenta: - Cele 3 contracte in fotocopie, semnate si stampilate pe reprezentantul legal cu mentiunea „conform cu originalul” - Pentru cel puţin 2 din contractele prezentate se vor atasa recomandari din partea beneficiarilor/clientilor semnate si stampilate în original/copie legalizata. |
| 2. Lista principalelor prestări de servicii de consultanta in managementul proiectelor | Cerinţă obligatorie: Se va completa formularul nr. 12E. din sectiunea III – Formulare. Lista principalelor prestari de servicii in ultimii 3 ani , ce au avut ca obiect servicii de consultanta in managementul proiectelor, continand numele/titlul contractelor, valoarea finală certificată a acestora, sursa de finantare, perioada de prestare a serviciului, beneficiari, indiferent dacă acestia din urmă sunt autorităti contractante sau clienti privati, cota (%) de participare a ofertantului din valoarea contractului, precum si o descriere a serviciilor care fac obiectul contractelor respective. Cerinta minima: Experienta similara va fi demonstrata prin cel putin 3 contracte prestate finalizate in ultimii 3 ani avand ca obiect servicii de consultanta in managementul proiectelor pentru investitii in infrastructura publică finantate prin programe europene, a căror finantare a fost aprobată (Phare/ISPA/SAPARD, fonduri structurale), care au o valoare cumulata de minim 1.100.000 lei fara TVA Pentru demonstrarea celor mentionate mai sus ofertantul va prezenta: - Cele 3 contracte in fotocopie, semnate si stampilate pe reprezentantul legal cu mentiunea „conform cu originalul” - Pentru cel putin 2 din contractele prezentate se vor atasa recomandari din partea beneficiarilor/clientilor semnate si stampilate în original/copie legalizata si copia proceselor verbale de predare primire a documentatiei NOTA: Valoarea cumulata a contractelor similare, solicitate pentru dovedirea experientei similare s-a determinat conform prevederilor art. 9, lit. a) din HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. |
| 3. Informaţii privind efectivul mediu anual al personalului angajat şi al cadrelor de conducere | Cerinţe obligatorie: Se va completa formularul nr. 12I din sectiunea III - Formulare. privind efectivul mediu anual al personalului angajat şi al cadrelor de conducere In cazul in care oferta este depusă de o asociere, se va prezenta o Declaratie centralizatoare pentru asociere in ansamblu, semnată de către reprezentantul legal al asociatului desemnat ca lider, precum si Declaratii individuale pentru fiecare asociat in parte, semnate de reprezentantii legali ai fiecărui asociat, inclusiv liderul. |
| 4. Dovedirea capacităţii tehnica si/sau profesionale de către ofertanţii persoane juridice sau fizice independente (autorizate) se poate realiza şi în modurile prevăzute la art. 190 – alin. (1), (2) şi (3) din OUG 34/2006 (susţinere dovedită autentificată notarial sau ofertă comună) – cu condiţia prezentării documentelor edificatoare aferente. Terti sustinatori: In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele tehnice invocate. In acest sens Ofertantul va prezenta Angajamentul ferm tert sustinator, completat conform formularului nr. 6. din sectiunea III - Formulare Persoana ce asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform art. 180 din OUG34/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare, prezentand in acest sens formularele nr. 12A din sectiunea III - Formulare completat. |  |
| 5. Informaţii privind subcontractanţii | Cerinţă obligatorie: Se va completa formularul nr. 12G din sectiunea III – Formulare, Declaratie cu privire la intentia de a subcontracta. Dacă este cazul, declaratia cu lista cuprinzand subcontractorii va fi insotită si de copii ale acordurilor de subcontractare. |

IV.5. ASIGURAREA CALITĂŢII – cerinţe şi documente care confirmă îndeplinirea acesora:

a) Prezentarea de certificate emise de organismele independente care atestă respectarea standardelor de asigurare a calitătii – ISO 9001 sau echivalent pentru activitatea ce face obiectul contractului. b) Prezentarea Autorizatie emisă de M.C.C.-Oficiul Naţional al Monumentelor Istorice în conformitate cu prevederile Legii nr.422/2001 privind protejarea imobilelor monumente istorice sau imobile aflate în zone de protecţie a monumentelor istorice sau documente echivalente emise de organisme abilitate din alte state ale Uniunii Europene; Documentele vor fi prezentate in fotocopie, semnate si stampilate pe reprezentantul legal cu mentiunea „conform cu originalul”

NOTA: Fiecare persoana fizica sau juridica poate participa la procedura de atribuire, fie individual, fie in calitate de membru doar intr-o singura Asociere. (vezi formular in sectiunea II – Formulare) Asocierile formate din persoane fizice si/sau persoane juridice pot prezenta o oferta comuna, cu conditia ca toate persoanele care participa in asociere sa indeplineasca cerinta de constituire conform legii in tarile lor si toti membrii au semnat un Acord de Asociere, cu numirea unuia dintre ei Lider. Asocierile nu sunt obligate sa ia o anumita forma juridica in scopul de a-si prezenta ofertele. In cazul in care operatorul economic declarat castigator este o Asociere, atunci o astfel de asociere este obligatoriu sa fie legalizata inainte de semnarea contractului.

V. ELABORAREA ŞI PREZENTAREA OFERTEI

V.1. LIMBA DE REDACTARE A OFERTEI: limba română.

V.2. PERIOADA DE VALABILITATE A OFERTEI: 120 de zile de la data depunerii acesteia.

V.3. GARANŢIA DE PARTICIPARE:

GARANŢIA DE PARTICIPARE : 20.000 Lei

PERIOADA DE VALABILITATE A GARANŢIEI DE PARTICIPARE: 120 de zile

NOTA:

- In situatia in care ofertantul opteaza pentru constituirea garantiei de participare prin scrisoare de garantie pentru participare emisa de o societate bancara sau de asigurari in favoarea autorităţii contractante acesta va putea utiliza ca model formularul 11 din sectiunea III - Formulare a documentatiei de atribuire.

- Daca ofertantul opteaza pentru constituirea garantiei de participare prin ordin de plata, el va putea efectua viramentul sumei cuvenite în contul de garanţii al autorităţii contractante, respectiv: IBAN RO82 TREZ 7015 005X XX00 0178 – Trezoreria Sector 1 Bucureşti.

- NU se admite constituirea garantiei de participare cu numerar, la casieria autoritatii contractante.

- I.M.M. – urile beneficiază de dreptul de a plăti 50% din contravaloarea garanţiei pentru participare, în conformitate cu prevederile art. 16 din Legea nr. 346/2004 cu condiţia de a prezenta autorităţii contractante la deschiderea ofertelor, în original (sau in copie legalizata), o declaraţie tip dată pe propria răspundere semnată şi ştampilată de către conducătorul firmei cu privire la numărul personalului angajat şi cifra de afaceri (conform formularului IMM din sectiunea III - Formulare).

- Returnarea garanţiei de participare se va efectua conform art. 88 - alin. (1), (2), (3) sau (4), după caz, din H.G. 925/2006 privind normele de aplicare a O.U.G. 34/2006.

- Autoritatea contractantă are dreptul de a reţine garanţia de participare în cazurile prevăzute la art. 87 – alin. (1) – lit. a) şi c).

V.4. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE

Oferta tehnică, va conţine descrierea serviciilor ce urmează a fi prestate, descrierea personalului ce urmează a fi alocat pentru furnizarea serviciilor, graficul de prestare a serviciilor precum si alte documente si declaratii astfel încât să se asigure posibilitatea verificării corespondentei propunerii tehnice cu specificatiile tehnice prevăzute în cadrul Sectiunii II - „Caietul de sarcini”.

Ofertantul are obligaţia de a face dovada conformităţii serviciilor ofertate cu cerinţele prevăzute în Caietul de sarcini. În acest scop, propunerea tehnică va contine:

PENTRU SERVICII DE PROIECTARE

- Descrierea serviciilor de proiectare ce urmează a fi prestate in vederea satisfacerii cerintelor din caietul de sarcini, respectiv pentru elaborarea unui proiect tehnic care să satisfacă necesitătile autoritătii contractante;

- Documente care raspund cerintelor privind echipa – se va prezenta o lista cu personalul responsabil cu indeplinirea serviciilor de proiectare si asistenta tehnica. Aceasta constituie acea parte a propunerii tehnice care prezintă calificările, aptitudinile si experienta profesională a personalului propus de ofertant, precum si atributiile pe care acestea le vor avea in derularea contractului.

- Graficul de prestare a serviciilor de proiectare si asistenta tehnica cu detalierea tuturor activitătilor ce vor fi intreprinse, fundamentate in mod realist.

PENTRU SERVICII DE CONSULTANTA IN MANAGEMENTUL PROIECTULUI

- Descrierea serviciilor de consultanta in managementul proiectului

- Documente care raspund cerintelor privind echipa – se va prezenta o lista cu personalul responsabil cu indeplinirea serviciilor de consultanta in managementul proiectelor. Aceasta constituie acea parte a propunerii tehnice care prezintă calificările, aptitudinile si experienta profesională a personalului propus de ofertant, precum si atributiile pe care acestea le vor avea in derularea contractului.

- Graficul de prestare a serviciilor cu detalierea tuturor activitătilor ce vor fi intreprinse pe baza strategiei de monitorizare, verificare si control.

- Durata de elaborare a documentatiilor de proiectare este de minim 20 zile si maxim de 60 zile.

PENTRU OFERTANT

- Declaratia privind disponibilitatea de prezentare la sediul Autoritatii Contractante

- Declaraţie cu informaţii privind dotările specifice, baza tehnico-materială,

- Declaraţia privind faptul că ofertantul a ţinut cont, în elaborarea ofertei, de obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii.

- Alte certificari si documente solicitate conform caietului de sarcini din Sectiunea II a documentatiei de atribuire.

NOTA:

1) Prin propunerea tehnică, care va conţine cele solicitate conform specificatiilor tehnice prevăzute în cadrul Sectiunii II - „Caietul de sarcini”, ofertanţii vor trebui să-şi ia angajamentul explicit al prestării integrale a serviciilor solicitate de achizitor, cu referire la toate tipurile servicii aferente în conditiile respectării, cel puţin, a standardelor (cerinţelor) minime solicitate în Caietul de sarcini.

2) Orice omisiune / abatere, in modul de prezentare a ofertelor, de la specificatiile Caietului de sarcini (Secţiunea II), conduce la eliminarea propunerii tehnice, ca fiind neconformă.

V.5. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII FINANCIARE

Ofertanţii au obligaţia de a prezenta propunerea financiara pentru toate serviciile menţionate în Caietul de sarcini.

V.5.1) Se completează Formularul de ofertă (formularul 10B din sectiunea III - Formulare) în care se va înscrie preţul / tariful brut al ofertei cu valoarea în Lei şi echivalentă în Euro şi un formular Centralizator de preţuri (tarife), din sectiunea III - Formulare.

Preturile cotate de ofertant in propunerea financiara se vor conforma cu cerintele urmatoare:

- oferta de pret trebuie sa acopere intregul contract, asa cum este descris in documentatie.

- ofertantii trebuie sa completeze tarife si preturi pentru toate activitatile. Activitatile  pentru care nu se introduce un tarif sau un pret de catre ofertanti se considera a fi acoperite de tarife si preturi pentru alte activitati si nu trebuie sa fie platite de autoritatea contractanta in timpul executie contractului.

- Pretul care urmeaza a fi cotat in formularul de oferta trebuie sa fie pretul total al ofertei, inclusiv reducerile- daca este cazul.

- tarifele si preturile cotate de ofertant nu sunt supuse ajustarii in timpul executarii contractului, in conformitatea cu dispozitiile din contract.

Furnizorul are obligatia pastrarii preturilor din oferta pe toata durata contractului.

V.6. DATA PENTRU CARE SE DETERMINĂ ECHIVALENŢA LEI / EURO

Cursul de referinţă Lei / Euro licitat de B.N.R. în data de 08.12.2010 (1 euro = 4,2931 lei)

V.7. MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI

Operatorul economic are obligaţia de a trimite / depune oferta la adresa şi până la data şi ora limită pentru depunere stabilite în anuntul de participare.

a) adresa la care se depune oferta: Direcţia Generală Economico - Administrativă a A.S.E., imobilul din strada Stanislas Cihoski nr. 5, etajul 4, camera 5404.

b) data limita pentru depunerea ofertelor: 22.12.2010, orele 10,00.

c) numărul de exemplare în copie: 1 (unul).

d) mod de prezentare:

- Fiecare pagină a ofertei trebuie să fie numerotată şi semnată şi ştampilată de către ofertant, ofertantul având obligaţia de a anexa şi un opis al documentelor prezentate.

- Documentele solicitate de autoritatea contractantă în original, pot fi prezentate si în copie legalizata (ce contine o incheiere de autentificare notariala) si care are aceeasi forta probanta ca originalul.

- Documentele care nu se solicită a fi depuse in original vor fi prezentate în copie, semnate şi ştampilate în original de către conducătorul ofertantului, pentru conformitate. Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita prezentarea originalelor documentelor respective, prin solicitarea de clarificări a comisiei de evaluare.

- Documentele originale care alcătuiesc Propunerea tehnică şi, respectiv Propunerea financiară, marcate corespunzător, se vor introduce, fiecare, în câte un plic interior plicului marcat „ORIGINAL”, care vor fi marcate, la rândul lor, „PROPUNERE TEHNICĂ respectiv, PROPUNERE FINANCIARĂ”.

- Celelalte documente care însoţesc oferta, în original, se vor introduce într-un plic marcat “DOCUMENTE DE CALIFICARE”, interior plicului marcat „ORIGINAL”.

- Ofertantul trebuie să sigileze originalul şi copiile, în plicuri separate, marcând corespunzător plicurile cu „ORIGINAL” şi respectiv, „COPIE”;

- Pe plicul marcat “ORIGINAL” şi pe plicurile marcate „COPIE” se vor scrie denumirea şi adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei, fără a fi deschisă, în cazul în care oferta respectivă este declarată întârziată.

- Plicurile interioare se vor introduce într-un PLIC EXTERIOR, care va fi închis corespunzător, netransparent şi fără semne distinctive. Plicul exterior trebuie să fie marcat cu adresa autorităţii contractante şi cu inscripţia “A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE: 22.12.2010, orele 11,00”

- Ofertantul va depune / transmite, în mod obligatoriu, plicul exterior însoţit de o Scrisoare de înaintare, care va fi înregistrată de autoritatea contractantă cu nr. de

înregistrare, data şi ora depunerii, (formularul 1 din sectiunea III – Formulare) şi va avea asupra sa documentul doveditor al plăţii garanţiei de participare.

- I.M.M. - urile beneficiază de dreptul de a achita 50 % din contravaloarea garanţiei de participare (respectiv   garanţiei de bună execuţie a contractului) precum şi de dreptul de a dovedi realizarea a 50% din valoarea criteriului legat de cifra de afaceri, în conformitate cu prevederile art. 16 – paragr. (1) si (2) din Legea nr. 346 / 2004 (varianta actualizata la data de 10.12.2007), dar numai cu respectarea condiţiilor stipulate de art. 7 şi 16 ale aceleiasi legi (formularul pentru I.M.M – din sectiunea III - Formulare).

PLIC EXTERIOR – marcat cu adresa autorităţii contractante şi cu menţiunea:

“A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE: 22.12.2010, orele 11,00”

PLIC “COPIE”

marcat cu numele şi adresa ofertantului

Celelalte documente care însoţesc oferta

Propunerea tehnică

Propunerea financiară

PLIC “ORIGINAL”

marcat cu numele şi adresa ofertantului

Propunerea tehnică

Propunerea financiară

Celelalte documente care însoţesc oferta

V.8. POSIBILITATEA RETRAGERII SAU MODIFICĂRII OFERTEI / OFERTE ÎNTÂRZIATE

V.8.1) Ofertantul are dreptul de a-şi retrage oferta, printr-o solicitare scrisă, adresată autorităţii contractante, numai pâna la data şi ora limită de depunere a ofertelor.

V.8.2) Ofertantul poate modifica conţinutul ofertei, până la data şi ora stabilite pentru depunerea ofertelor, adresând, pentru aceasta, autorităţii contractante, o cerere de retragere a ofertei, în vederea modificării. Autoritatea contractantă nu este răspunzătoare de posibilitatea / imposibilitatea ofertantului de-a depune o nouă ofertă modificată, pâna la data şi ora limită, prevăzute în documentaţia de atribuire.

V.8.3)  Ofertele depuse la o altă adresă decât adresa anunţată sau depuse după data / ora limită, contrar precizărilor de la pct. V. 9. - (a) şi (b), sunt considerate oferte întârziate.

V.9. DESCHIDEREA OFERTELOR

Autoritatea contractantă are obligaţia de a deschide ofertele la data, ora si adresa indicate în anunţul de participare, în măsura în care nu a devenit incidentă obligaţia privind decalarea termenului de depunere a ofertelor, conform prevederilor art. 72 din OUG 34/2006, cu excepţia cazului în care termenul de depunere a ofertelor a fost decalat în urma suspendării procedurii.

Deschiderea ofertelor se va face de către comisia de evaluare, în data de 22.12.2010, orele 11,00, în sala 5407 - etajul 4 din imobilul A.S.E. situat în Bucureşti, str. Stanislas Cihoski  nr. 5, sectorul 1.

Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor sunt: reprezentanţii autorizaţi ai ofertanţilor. Fiecare reprezentant va prezenta, în mod obligatoriu, o împuternicire din partea conducătorului ofertantului, în care se vor preciza limitele competenţei sale.

VI. CRITERII DE ATRIBUIRE

CRITERIUL APLICAT PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE SERVICII:

OFERTA CEA MAI AVANTAJOASA DIN PUNCT DE VEDERE ECONOMIC

| Factor de evaluare | Punctaj maxim | Ponderea |
| --- | --- | --- |
| Pretul ofertei (Pf) | 100 | 60% |
| Durata de elaborare a documentatiilor de proiectare (PDe) | 100 | 40% |

Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul:

P = Pf x 60% + PDe x 40% unde:

P	= punctajul total;

Pf	= punctajul acordat pentru propunerea financiară;

PDe = punctajul acordat pentru durata de elaborare a documentatiilor de proiectare;

Punctajul maxim total este de 100 puncte

Ponderea factorilor de evaluare din punctajul maxim:

Pentru Pf ponderea este de 60% din punctajul maxim total.

Pentru PDe ponderea este de 40% din punctajul maxim total.

Pf este punctajul pentru Propunerea financiară: maxim 100 de puncte se acordă ofertantului cu oferta valorică cea mai scăzută.

Punctajul pentru acest factor de evaluare se va calcula astfel:

a) pentru pretul minim ofertat se acordă punctajul maxim alocat factorului de evaluare respectiv;

b) pentru alt pret decat cel prevăzut la litera a) punctajul se acordă astfel:

Pf (n) = [pret minim/pret (n)] x 100, unde

Pf (n) = punctaj oferta n;

Pret (n) = pretul ofertei n.

PDe este punctajul pentru Durata de elaborare a documentatiilor de proiectare: maxim 100 de puncte se acordă ofertantului cu durata de elaborare cea mai mică, dar nu mai mică de 20 de zile).

Punctajul pentru acest factor de evaluare se va calcula astfel.

a) pentru durata de elaborare cea mai mică, dar nu mai mica de 20 de zile, se acordă punctajul maxim alocat factorului de evaluare respectiv;

b) pentru altă durată decat cea prevăzută la litera a) , dar nu mai mult de 60 zile, punctajul se acordă astfel:

PDe (n) = [durata minimă/durata (n)] x 100, unde

PDe (n) = punctajul pentru durata de elaborare a ofertei n;

Durata (n) = durata de elaborare din oferta n

ATENTIE !

Pentru alte durate de elaborare a documentatiilor de proiectare mai mari de 60 zile, ofertele vor fi considerate neconforme si vor fi respinse.

Se vor elimina din competiţie toate ofertele inacceptabile şi neconforme, conform art. 81 din H.G. 925/2006.

Se va declara câştigătoare o singură ofertă, cea cu punctajul maxim.

Informatiile referitoare la evaluarea ofertelor nu vor fi dezvaluite ofertantilor sau oricarei alte persoane care nu este oficial implicata in proces pana in momentul in care informatia cu privire la atribuirea contractului este comunicata tuturor ofertantilor.

Orice incercare dovedita din partea ofertantilor de a aborda direct orice membru din comisia de evaluare sau alt angajat al autoritatii contractante in timpul evaluarii ofertelor va fi considerata drept motiv legitim pentru descalificarea ofertei.

VII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ

Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a accepta sau respinge orice oferta si de a anula procedura de atribuire si respinge toate ofertele, in orice moment inainte de atribuirea contractului. In nici un caz autoritatea contractanta nu va fi responsabila pentru daunele, indiferent de natura lor (in special de daune pentru pierderea profitului) in legatura cu decizia de anulare a procedurii de atribuire chiar daca autoritatea contractanta a fost informata cu privire la posibilitatea daunelor.

Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a incheia contractul cu ofertantul castigator in limitele de buget care poate fi pus la dispozitie.

In cazul anularii procedurii de atribuire, ofertantii vor fi anuntati imediat si garantiile de participare la licitatie (daca au fost solicitate), vor fi returnate imediat ofertantilor.

VIII. CONDIŢII FINANCIARE IMPUSE DE CONTRACT

VIII.1. GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE A CONTRACTULUI:

1. Conform art. 89 din HG 925/2006, după semnarea contractului, de către ambele părţi, prestatorul va prezenta achizitorului garanţia de bună execuţie în cuantum de 10% (zece la sută) din valoarea contractului de achizitie publică, fără TVA.

2. Garantia de bună executie a contractului trebuie constituită in termen de maxim 15 zile de la data semnării contractului de către ambele părti.

Modul de constituire a garantiei de bună executie:

- instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări;

- prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale (cu acordul părtilor), caz in care furnizorul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritătii contractante la o bancă agreată de ambele părti, iar suma initială care se depune nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din pretul contractului .

IX. CONTRACTUL. CLAUZE CONTRACTUALE OBLIGATORII

1. Conform art. 205 – (1), lit. a) din OUG 34/2006 cu modificările şi completările aduse până la data prezentei, în termen de 11 (unsprezece) zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii, operatorul economic declarat câştigător, se va prezenta la sediul autorităţii contractante pentru încheierea contractului de servicii. În caz contrar, se va executa garanţia de participare.

2. Clauzele contractuale obligatorii sunt prezentate în proiectul contractului de achizitie publica de prestari de servicii (formularul contract din sectiunea IV – Caluze contractuale) ataşate la documentaţia de atribuire.

NOTA: Acceptarea clauzelor contractuale de către ofertant se va efectua prin aplicarea stampilei si semnaturii reprezentantului legal pe ultima pagină a proiectului contractului de achiziţie publică de prestări de servicii. (formularul contract din sectiunea IV – Caluze contractuale)

Aceste formulare se vor introduce în plicul ofertei tehnice (original şi copie).

Neacceptarea de către ofertant a clauzelor contractuale propuse de autoritatea contractantă sau prezentarea de către ofertant a unor propuneri referitoare la clauzele contractuale care sunt în mod evident dezavantajoase pentru autoritatea contractantă au drept urmare respingerea ofertei ca fiind neconformă.

| Director general administrativ | Consilier juridic | Şef serviciu tehnic | Sef birou inv.constr. |
| --- | --- | --- | --- |
| Ec. drd.Doina Crişan | C. j. Simona Pleşea | Ing Stroe Julieta | Ing.Mari Dugenik |